OSNUTEK POGODBE

POGODBA

za

Storitve strokovnega nadzora (velja za sklop 1) in/ali storitve koordinatorja VZD (velja za sklop 2) (pri sklepanju pogodbe se ustrezno uporabi) pri izvedbi rekonstrukcije Žitnega skladišča Celje

ki jo sklepajo

NAROČNIK:

Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana,

ki ga zastopa direktor mag. Andrej KUŽNER

ID za DDV: SI 34375848

Matična številka: 5022959000

(v nadaljevanju: naročnik)

in

IZVAJALEC:

………………………………………………

ki ga zastopa direktor  ……………………

ID za DDV: SI  …………………………….

Matična številka:…………………………...

(v nadaljevanju: izvajalec)

kot sledi:

Vsebina

UVODNA DOLOČILA	3

SPLOŠNE DOLOČBE	3

PREDMET POGODBE	3

PODIZVAJALCI	4

POGODBENI ROK	5

IZVAJANJE STORITVE	5

POGODBENA VREDNOST IN PLAČILNI POGOJI	6

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK	8

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI	9

ZAVAROVANJE	10

POGODBENA KAZEN	11

POVRNITEV ŠKODE	12

AVTORSKE PRAVICE	12

SKRBNIKI POGODBE	12

POSLOVNA SKRIVNOST	13

ODSTOP OD POGODBE	13

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA	14

RAZVEZNI POGOJ	14

PREHODNA IN KONČNA DOLOČILA	15

UVODNA DOLOČILA

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je naročnik objavil javno naročilo storitve za »Storitve strokovnega nadzora in storitve koordinatorja VZD pri izvedbi rekonstrukcije Žitnega skladišča Celje« po odprtem postopku, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. ……………….. z dne …………….. in v Uradnem listu EU pod št……….. z dne …………;

- da se razpisna dokumentacija naročnika vodi pod številko: 4302-0122/2024-2 (št. JN BR: 2024-226);

- da je naročnik dne ……… prejel ponudbo ponudnika za storitve strokovnega nadzora (sklop 1) in/ali storitve koordinatorja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (sklop 2) (pri sklepanju pogodbe se ustrezno uporabi) pri izvedbi rekonstrukcije Žitnega skladišča Celje;

- da je naročnik dne ………. na Portalu javnih naročil objavil odločitev o oddaji naročila izvajalcu za izvajanje storitve strokovnega nadzora (sklop 1) in/ali storitve koordinatorja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (sklop 2) (pri sklepanju pogodbe se ustrezno uporabi) pri izvedbi rekonstrukcije Žitnega skladišča Celje, pod št.:……………… ter da je odločitev o oddaji naročila postala pravnomočna dne …………………;

- da je kraj izvajanja storitve Žitno skladišče Celje, Resljeva ulica 18, 3000 Celje;

- da pogodbeni stranki to pogodbo sklepata z namenom realizacije pravnega posla, ki je predmet javnega naročila.

SPLOŠNE DOLOČBE

(se prilagodi na konkreten primer)

- člen

Izvajalec je podjetje ali skupina sodelujočih podjetij, ki so skupaj oddali ponudbo in prevzeli javno naročilo za izvedbo storitve po tej pogodbi.

V primeru, da je izvajalec skupina sodelujočih podjetij, so vsa sodelujoča podjetja podpisniki pogodbe z izvajalcem in so solidarno odgovorni za uspešno izpolnitev javnega naročila za izvedbo storitve po tej pogodbi. (uporabimo, če so soponudniki oz. soizvajalci)

Podizvajalci niso sopodpisniki pogodbe in tako tudi niso neposredno odgovorni za uspešno izpolnitev javnega naročila za izvedbo storitve po tej pogodbi oz. za njihov del odgovarjajo izvajalec ali skupina sodelujočih podjetij. (uporabimo, če imamo podizvajalce)

PREDMET POGODBE

- člen

S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa sprejme v izpolnitev javno naročilo:

- Sklop 1: storitve strokovnega nadzora pri izvedbi rekonstrukcije Žitnega skladišča Celje

- Sklop 2: storitve koordinatorja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (v nadaljevanju: VZD) pri izvedbi rekonstrukcije Žitnega skladišča Celje

(pri sklepanju pogodbe se ustrezno uporabi)

Predmet pogodbe je podrobneje specificiran v obrazcu OBR – 2.18 (Vrsta in opis predmeta ali Tehnična specifikacija) in v obrazcu OBR – 2.19 (Predračun, za tisti sklop, ki se sklepa pogodba), ki sta priloga te pogodbe in njen sestavni del.

Razpisna in ponudbena dokumentacija sta sestavni del te pogodbe.

V kolikor med dokumenti, ki so del te pogodbe, in to pogodbo obstaja kakršnokoli neskladje oz. nekonsistentnost, se uporabi rešitev, ki je ugodnejša za naročnika, ob predpostavki, da takšna rešitev v celoti izpolnjuje vse zahteve za izvedbo javnega naročila.

PODIZVAJALCI

(uporabiti, če izvajalec nastopa s podizvajalcem, pri sklepanju pogodbe smiselno prilagoditi)

- člen

Izvajalec bo javno naročilo, ki je predmet te pogodbe, izpolnil brez podizvajalcev.

(ali)

Izvajalec bo naročilo, ki je predmet te pogodbe, izpolnil z naslednjim(-i) podizvajalcem(-i) __________ (navede se naziv in naslov podizvajalcev ter matična številka). Zamenjava in vključitev novega podizvajalca mora biti skladna z določili razpisne dokumentacije.

Če želi izvajalec po podpisu te pogodbe zamenjati obstoječega ali vključiti novega podizvajalca, mora naročniku nemudoma predložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev podizvajalca, podatke o obsegu naročila, ki ga bo izpolnil novi podizvajalec ter soglasje novega podizvajalca in pooblastilo izvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik po prejemu dokumentov iz prejšnjega odstavka odobril zamenjavo obstoječega ali vključitev novega podizvajalca, razen v primeru, ko bodo za zavrnitev obstajali razlogi po ZJN-3 oziroma razlogi, kot so navedeni v razpisni dokumentaciji.

- člen

Vrsta, obseg in vrednost javnega naročila te pogodbe, ki ga bo izvedel podizvajalec je opredeljen v obrazcu  OBR – 2.04 (Organizacija ponudnika in obseg predmeta), ki je sestavni del te pogodbe.

- člen

(uporabimo če podizvajalec zahteva neposredno plačilo)

Podizvajalec(-i)_________________ (navede se naziv in naslov podizvajalcev ter matična številka) je(-so) zahteval(-i) neposredno plačilo, skladno z obrazcem OBR – 2.04 (Organizacija ponudnika in obseg predmeta).

S podpisom te pogodbe izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcu.

Soglasje podizvajalca, da lahko naročnik namesto izvajalca poravnava podizvajalčevo terjatev do izvajalca, je podano v ponudbi izvajalca in je sestavni del te pogodbe.

Naročnik plača podizvajalcu za izvedeno storitev oz. izpolnjeno naročilo po tem, ko izvajalec potrdi podizvajalčev račun.

- člen

(uporabimo če podizvajalec ne zahteva neposredno plačilo)

Ker podizvajalec(-i) _________________ (navede se naziv in naslov podizvajalcev ter matična številka) ne zahteva(-jo) neposrednega plačila, bo izvajalec po zaključeni izpolnitvi naročila naročniku posredoval svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca(-ev), da je(-so) podizvajalec(-ci) prejel(-i) plačilo/plačila za izvedeno storitev oz. izpolnjeno naročilo, ki je predmet pogodbe med naročnikom in izvajalcem.

Izvajalec mora izjave iz prejšnjega odstavka poslati naročniku najpozneje v 60 dneh. V primeru, da izvajalec naročniku v navedenem roku in tudi po dodatnem pozivu ne posreduje izjave/izjav iz prejšnjega odstavka, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

- člen

Ne glede na vključitev podizvajalcev, izvajalec naročniku v celoti odgovarja za izpolnitev naročila, ki je predmet te pogodbe.

POGODBENI ROK

- člen

Rok izvajanja storitve izvajalca po tej pogodbi je vezan na pričetek in zaključek vseh del oz. obveznosti, ki jih mora izvesti izvajalec po gradbeni pogodbi za izvedbo del »Rekonstrukcija Žitnega skladišča Celje«.

Rok izvajanja del po gradbeni pogodbi je osemnajst (18) mesecev od uvedbe izvajalca v delo. V kolikor se rok iz gradbene pogodbe podaljša, izvajalec storitve po tej pogodbi izvaja tudi v tem podaljšanem roku, vse do zaključka vseh del in obveznosti, ki jih mora izvesti izvajalec po gradbeni pogodbi, ter iz tega naslova ni upravičen do nobenih dodatnih plačil.

Natančen terminski plan izvajanja storitve bosta izvajalec in naročnik dogovorila na uvedbi v delo izvajalca po gradbeni pogodbi.

Naročnik od izvajalca gradbenih del zahteva garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, kar pomeni, da izvajalec po tej pogodbi izvaja storitve tudi do konca trajanja garancijskega roka za odpravo napak. To pomeni, da v primeru, da se v času trajanja garancijskega roka pojavijo napake, ki jih mora izvajalec po gradbeni pogodbi odpraviti, je izvajalec po tej pogodbi dolžan, na podlagi poziva s strani naročnika, pristopiti k izvajanju storitve po tej pogodbi. Izvajalec iz tega naslova ni upravičen do nobenih dodatnih plačil. (velja za sklop 1)

IZVAJANJE STORITVE

- člen

Izvajalec mora izvajati storitve skladno zahtevami navedenimi v obrazcu OBR – 2.18 (Vrsta in opis predmeta ali Tehnična specifikacija).

- člen

(pri sklepanju pogodbe se ustrezno uporabi)

Izvajalec mora ves čas trajanja te pogodbe zagotoviti:

- najmanj enega (1) vodjo strokovnega nadzora;

- najmanj enega (1) strokovnega nadzornika za gradbeno – obrtniška dela;

- najmanj enega (1) strokovnega nadzornika za strojna dela;

- najmanj enega (1) strokovnega nadzornika za elektro dela (v nadaljevanju vsi skupaj: strokovni nadzorniki) (velja za sklop 1) in/ali

- najmanj enega (1) koordinatorja VZD (velja za sklop 2).

Kader iz tega člena je nominiran v ponudbi izvajalca, in sicer v obrazcu OBR – 2.11 (Nominacija kadra in spisek referenc odgovornih oseb – kadra), ki je priloga te pogodbe. Izvajalec mora pogodbene izvajati s kadrom, ki je naveden v predmetnem obrazcu OBR – 2.11 (Nominacija kadra in spisek referenc odgovornih oseb – kadra). Izvajalec lahko posamezen kader zamenja ali doda dodaten kader, vendar le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Nov (dodaten) kader mora izpolnjevati zahteve v zvezi s kadrovsko sposobnostjo – usposobljenost kadra iz razpisne dokumentacije, in sicer za tisti del, ki je nominiran. Ob vsakem predlogu menjave oz. imenovanju novega kadra mora izvajalec naročniku predložiti dokumente, ki so bili skladno z razpisno dokumentacijo zahtevani, in sicer za tisti del, ki je nominiran.

Kader za posamezni sklop (uporabimo, če se pogodba sklepa za več sklopov hkrati) mora biti ves čas trajanja te pogodbe, usposobljen, in sicer skladno z zahtevami te pogodbe in pogodbene dokumentacije za posamezni sklop (uporabimo, če se pogodba sklepa za več sklopov hkrati).

Naročnik lahko kadarkoli brez pojasnila zahteva zamenjavo posameznega kadra.

POGODBENA VREDNOST IN PLAČILNI POGOJI

(pri sklepanju pogodbe se vsebina člena smiselno prilagodi)

- člen

| POGODBENA VREDNOST ZA SKLOP 1/SKLOP 2* v EUR brez DDV: |  |
| --- | --- |
| 10 % dodatnih del*: |  |
| POGODBENA VREDNOST ZA SKLOP 1/SKLOP 2 z vključenimi morebitnimi dodatnimi deli v EUR brez DDV: |  |
| 22,00 % DDV: |  |
| POGODBENA VREDNOST ZA SKLOP 1/SKLOP 2 z DDV: |  |

* Pogodbena vrednost za posamezni sklop se izračuna na podlagi odstotka iz obrazca OBR – 2.19 (Predračun) ter pogodbene vrednosti iz gradbene pogodbe za izvedbo del »Rekonstrukcija Žitnega skladišča Celje«.

* Dodatna dela se obračunajo samo v primeru in pod pogoji iz 15. člena te pogodbe.

Sprememba stopnje DDV v skladu z veljavno zakonodajo ne predstavlja spremembe te pogodbe.

Odstotek (%), določen v obrazcu OBR – 2.19 (Predračun), za posamezni sklop (uporabimo, če se sklepa pogodba za oba sklopa skupaj), je fiksen (se ne spreminja) za celotno obdobje trajanja pogodbe ter vključuje vse stroške, povezane z realizacijo predmeta pogodbe, spremeni pa se lahko le v primeru iz 2. odstavka 26. člena te pogodbe.

- člen

Izvajalec bo opravljeno storitev po tej pogodbi obračunal mesečno, z izstavitvijo začasnih računov/situacij in končnega računa/situacije.

Izvajalec izstavi račune/situacije v tekočem mesecu za opravljeno storitev v preteklem mesecu. Računi/situacije morajo biti izstavljene v enakem deležu, kot je izstavljen račun/situacija izvajalca po gradbeni pogodbi. Preden izvajalec izstavi račune/situacije, mora naročnik potrditi osnutek računa/situacije. Potrjen osnutek računa/situacije je podlaga za izstavitev računa/situacije.

Končni račun/situacijo izstavi izvajalec, ko so uspešno zaključena vsa dela oz. izpolnjene obveznosti izvajalca po gradbeni pogodbi (uspešna primopredaja del, potrjen končni obračun, ipd.). H končnemu računu/situaciji mora biti priloženo poročilo o opravljenih storitvah, ki ga je ob izvajalčevi pravilni izpolnitvi podpisal naročnik.

Izvajalec in soizvajalec in podizvajalec vse račune/situacije naročniku pošilja(-jo) izključno v elektronski obliki (e-račun). Račun/situacija mora biti naslovljen/a na: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana na TRR: SI56 2900 0005 5148 819. Naročnik bo izvajalcu posredoval navodila za izdajo e-računa.

V primeru, da račun ne bo pravilno izstavljen ga bo naročnik zavrnil.

V primeru, da izvajalec nastopa s soizvajalcem in podizvajalcem, ki so se v obrazcu »Organizacija ponudnika in obseg predmeta« (OBR – 2.04) izrekli za neposredna plačila, velja naslednje:

- izvajalec izstavi naročniku račun samo v vrednosti storitve, ki jo je izvedel sam,

- soizvajalec in podizvajalec mora račun za izvedeno storitev izstaviti izključno naročniku (račun mora biti izstavljen na naročnika). Poleg računa mora soizvajalec in podizvajalec k računu priložiti potrdilo oz. izjavo izvajalca, da potrjuje vrednost izvedenih storitev s strani soizvajalca in podizvajalca. V primeru, da soizvajalec in podizvajalec ne bo predložil potrdila oz. izjavo izvajalca, bo naročnik tak račun zavrnil. Naročnik bo tudi zavrnil račun soizvajalca in podizvajalca, če ta ne bo izstavljen skladno s pogoji v tej pogodbi.

(uporabimo, če izvajalec nastopa s podizvajalcem in če se je ta izrekel za neposredna plačila)

- člen

(pri sklepanju pogodbe se vsebina člena smiselno prilagodi)

Rok plačila računa(-ov) je 30. dan od dneva prejetja e-računa(-ov), ki je(so) izstavljen(-i) skladno z določili iz 13. člena te pogodbe, na račun izvajalca in soizvajalca:

| Številka TRR | TRR odprt pri banki |
| --- | --- |

in na račun podizvajalca/-ev:

| Naziv sodelujočega podjetja: | Številka TRR | TRR odprt pri banki |
| --- | --- | --- |

Račun(-i) mora(-jo) biti pripravljen(-i) tako, da bo lahko naročnik izvedel plačila.

Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.

V primeru zamude plačila s strani naročnika, lahko izvajalec obračuna zakonske zamudne obresti. Vse dokler račun ni izstavljen v skladu z določili te pogodbe, rok za plačilo računa ne teče.

V primeru kakršnih koli odprtih postavk – terjatev naročnika do izvajalca, si naročnik pridržuje zneske plačil obveznosti do izvajalca po tej pogodbi pobotati. To določilo ne velja za podizvajalce (uporabimo, če (glavni) izvajalec nastopa s podizvajalcem in če se je ta izrekel za neposredna plačila).

Naročnik ne dovoljuje asignacij plačil, niti prenosa terjatev iz te pogodbe na tretje osebe.

- člen

Skladno z gradbeno pogodbo za izvedbo del »Rekonstrukcija Žitnega skladišča Celje«, lahko naročnik pri izvajalcu s katerim ima sklenjeno gradbeno pogodbo naroči dodatna dela, in sicer brez novega postopka naročanja in brez sklepanja posebnega pisnega aneksa k gradbeni pogodbi, pod pogojem da tako naročena dodatna dela ne presegajo zneska dodatnih del določenega v gradbeni pogodbi.

V primeru, da bo naročnik naročil dodatna dela skladno z določili gradbene pogodbe, se pogodbeni stranki po tej pogodbi, na podlagi 1. alineje 1. odstavka 95. člena ZJN-3 dogovorita, da se izvajalcu po tej pogodbi priznajo dodatna dela, za posamezni sklop (uporabimo, če se sklepa pogodba za oba sklopa skupaj), zaradi morebitnega povišanja pogodbene vrednosti po gradbeni pogodbi. Dodatna dela ne smejo presegati zneska Dodatnih del iz 12. člena te pogodbe. Pogodbeni stranki se tudi dogovorita, da v tem primeru ne rabita izvesti novega postopka naročila in ne rabita skleniti posebnega pisnega aneksa k tej pogodbi.

Pri izračunu dodatnih del, po tej pogodbi, se upošteva višina priznanih dodatnih del po gradbeni pogodbi za izvedbo del »Rekonstrukcija Žitnega skladišča Celje« ter odstotek (%) iz obrazca OBR – 2.19 (Predračun) na podlagi katerega je bila izračunana pogodbena vrednost določena v 12. členu te pogodbe. Obrazec OBR – 2.19 (Predračun) je priloga te pogodbe.

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Naročnik se obvezuje, da bo:

- konstruktivno sodeloval z izvajalcem z namenom, da bodo prevzete storitve izvršene pravočasno, kvalitetno in v obojestransko zadovoljstvo;

- tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi utegnile vplivati na izvršitev prevzetega obsega storitev;

- v roku poravnal izstavljene račune za opravljene storitve.

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- prevzeto storitev po tej pogodbi opravil strokovno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi predpisi, zakoni, standardi in pravili stroke;

- izvajal storitev s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;

- samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe za upoštevanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom v skladu s predpisi ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;

- pravočasno ukrepal v primerih odstopanj od terminskih planov in drugih zahtev projekta (velja samo za sklop 1);

- v vseh projektnih rešitvah poročal naročniku ter se posvetoval s predstavniki naročnika (velja samo za sklop 1);

- naročniku omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih storitev, ter da bo upošteval njegova navodila in ga bo sprotno pisno obveščal o vseh aktivnostih pri izvajanju pogodbenih storitev;

- skrbno ugotavljal vsa dejstva v okviru sprejetih nalog in naročnika sproti obveščal o vsem, zlasti tista, ki bi lahko vplivala na naročnikove obveznosti in interese oz. bi povzročile povečanje stroškov ali kakršne koli posledice;

- ustavil izvedbo del po gradbeni pogodbi, kadar se dela ne bodo izvajala v skladu s projektno dokumentacijo (velja samo za sklop 1) in z varnostnim načrtom;

- organiziral in vodil redne tedenske koordinacijske sestanke z vsemi akterji na projektu, v primeru nuje pa tudi izredne koordinacijske sestanke (velja samo za sklop 1);

- na podlagi poziva se udeleževal sestankov oz. skladno z veljavno zakonodajo redno preverjal izpolnjevanje določil varnostnega načrta;

- naročnika obveščal o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvajanje pogodbenih storitev;

- zastopal in ščitil interese naročnika v skladu z naročnikovimi poslovnimi odločitvami;

- predlagal ukrepe in rešitve v primeru nastalih zapletov ali problematik vezanih na izvedbo del po gradbeni pogodbi (tehničnih, časovnih, finančnih, pravnih, ipd.) (velja samo za sklop 1);

- ne bo sprejemal odločitve o spremembah gradbenih del brez seznanitve in odobritve naročnika (velja samo za sklop 1);

- tolmačil naročniku vse nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev in iz obsega pogodbenih del po gradbeni pogodbi (velja samo za sklop 1);

- sodeloval z izvajalcem po gradbeni pogodbi in drugimi subjekti;

- odgovarjal za vse reklamacije in vse stroške, ki bi jih sam povzročil;

- zagotovil nadzor nad gradnjo po veljavni gradbeni zakonodaji (velja samo za sklop 1);

- upošteval vse interne varnostne zahteve naročnika, ki mu jih ta posreduje po podpisu pogodbe;

- podpisal sporazum za varno delo in navodila za varno delo;

- varoval premoženje naročnika kvalitetno, vestno in pošteno, v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in pravili stroke;

- dela izvajal skladno z navodili in zahtevami pooblaščene osebe naročnika oz. vodje skladišča v smislu varstva pri delu in požarnega varstva in upoštevanja delovnega procesa,

- izključno sam skrbel in odgovarjal za spoštovanje zakonskih določil za varno delo in požarno varnost;

- dela izvajal tako, da v nobenem primeru ne bo moteno obratovanje skladišča in da ne bo prišlo do poškodb na obstoječih objektih, napravah in napeljavah;

- varoval poslovno skrivnost naročnika in njegovih poslovnih partnerjev ter tudi tajnost vseh tehničnih podlog, tehnoloških postopkov in ostalih informacij;

- izvajal storitev skladno z zahtevami določenimi v obrazcu OBR – 2.18 (Vrsta in opis predmeta ali Tehnična specifikacija).

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec mora za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti naročniku predložiti finančno zavarovanje. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Izvajalec predloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v skladu z vzorcem v razpisni dokumentaciji.

Izvajalec se zavezuje v roku desetih (10) dni po sklenitvi pogodbe oz. najkasneje pred začetkom izvajanjem del, kot pogoj za njeno veljavnost, naročniku izročiti finančno zavarovanje iz prejšnjega odstavka v višini 10 % od pogodbene vrednosti z DDV oz. od pogodbene vrednosti z DDV za oba sklopa skupaj (uporabimo, če se sklepa pogodba za oba sklopa skupaj), kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izpolnitev predmeta te pogodbe.

Naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v celotnem znesku:

- če izvajalec tudi po opozorilu naročnika krši pogodbene obveznosti oz. ne odpravi posledic kršitve;

- če pogodbene storitve opravlja nestrokovno;

- če naročnik odstopi od pogodbe zaradi razlogov na strani izvajalca;

- če izvajalec odstopi od pogodbe;

- v primeru, da izvajalec ne izvaja obveznosti po tej pogodbi ali v skladu z razpisno dokumentacijo;

- če izvajalec za posameznega imenovanega strokovnega nadzornika najpozneje do uvedbe v delo ne predloži potrdila oz. dokumenta o usposobljenosti o protieksplozijski zaščiti, ki je izdano v skladu s 45. členom Pravilnika o protieksplozijski zaščiti (velja za sklop 1).

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči tudi za poplačilo pogodbene kazni, vendar v tem primeru za znesek pogodbene kazni.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno še 60 dni od pogodbenega roka izvedbe.

V primeru, da izvajalec naročniku ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v navedenem roku, lahko naročnik brez obvestila unovči finančno zavarovanje za resnost ponudbe (velja za sklop 1) in odstopi od pogodbe.

V kolikor bo naročnik unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, hkrati pa bo pogodba ostala v veljavi, bo moral izvajalec naročniku v roku desetih (10) dni od unovčenja zavarovanja, predložiti novo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v enaki višini in enako končno veljavnostjo, kot prvotno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru povišanja pogodbene vrednosti, kar stranki uredita s sklenitvijo aneksa, mora izvajalec naročniku predložiti dodatek k finančnemu zavarovanju za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. predložiti novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini desetih procentov (10%) pogodbene vrednosti s pripadajočimi aneksi z DDV oz. od pogodbene vrednosti s pripadajočimi aneksi z DDV za oba sklopa skupaj (uporabimo, če se sklepa pogodba za oba sklopa skupaj).

ZAVAROVANJE (velja za sklop 1 in 2)

- člen

Izvajalec odgovarja za neposredno škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvirajo

iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti.

Izvajalec mora predložiti zavarovalno dokumentacijo v višini in trajanju sklenjene pogodbe in ki bo krila odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem izvajalčeve dejavnosti, ki mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in njegovih delavcev ter bo krila škodo skladno z naslednjimi določili:

V primeru, da ima izbrani izvajalec v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora zavarovanje kriti škodo iz prehodnega odstavka, povzročeno v RS. Zavarovatelj izvajalca, mora opravljati zavarovalno dejavnost v Republiki Sloveniji v skladu z 21. členom ZZavar-1 za zahtevane zavarovalne vrste, kar pomeni, da je vpisan v poslovni register Agencije za zavarovalni nadzor (Seznam subjektov nadzora) in sicer v enem od zadevnih poglavij registra.

Zavarovalna dokumentacija mora poimensko vsebovati imena pooblaščenih arhitektov in inženirjev, ki jih zavarovanje krije ali pa vsebovati splošno klavzulo, da zavarovanje odgovornosti krije vse pooblaščene arhitekte in inženirje pri izbranem ponudniku. (velja za sklop 1)

Zavarovalna dokumentacija mora poimensko vsebovati imena koordinatorjev za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ki jih zavarovanje krije ali pa vsebovati splošno klavzulo, da zavarovanje odgovornosti krije vse koordinatorje za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu pri izbranem ponudniku. (velja za sklop 2)

Zavarovanje odgovornosti mora vključevati:

- splošno civilno odgovornost iz dejavnosti z enotno zavarovalno vsoto 100.000 EUR po posameznem zavarovalnem primeru;

- poklicno odgovornost (odgovornost za strokovne napake) v skladu s 15. členom Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti z limitom kritja 100.000 EUR po posameznem zavarovalnem primeru, pri čemer je  dovoljen podlimit zavarovalnega kritja v višini 50.000 EUR po posameznem zavarovalnem primeru za škode v obliki znižanja vrednosti posla, ki je posledica jamčevalnega zahtevka investitorja ali tretje osebe in stroške, ki so neposredno potrebni za odpravo oziroma preprečitev nastanka škode, brez nastanka neposredne škode. (velja za sklop 1)

Zavarovanje odgovornosti mora vključevati:

- splošno civilno odgovornost iz dejavnosti z enotno zavarovalno vsoto 100.000 EUR po posameznem zavarovalnem primeru;

- poklicno odgovornost (odgovornost za strokovne napake) z limitom kritja v višini najmanj 50.000 EUR po posameznem zavarovalnem primeru, pri čemer je lahko zavarovanje sklenjeno tudi kot podlimit zavarovanja splošne civilne odgovornosti iz dejavnosti. (velja za sklop 2)

Sprožilec zavarovalnega kritja za vsa zavarovanja po tem členu mora biti nastanek škodnega dogodka (ne velja claims made način oziroma trenutek vložitve zahtevka). V kolikor ima izvajalec z zavarovalno polico dogovorjeno, da je zavarovalni primer nastal v trenutku vložitve zahtevka, mora zavarovanje vključevati najmanj 5-letno podaljšano obdobje uveljavljanja zahtevkov po poteku zavarovanja, ali pa za naslednjih 5 (pet) let vsako leto najkasneje do 1.9. posredovati naročniku dokazilo o sklenjenem zadevnem zavarovanju odgovornosti, v nasprotnem primeru se izvajalec izrecno strinja, da lahko naročnik za vsak dan unovči pogodbeno kazen, kot je navedeno v 20. členu te pogodbe.

V kolikor je zavarovanje odgovornosti sklenjeno z letnim agregatom v višini zavarovalne vsote mora izvajalec v primeru zmanjšanja letnega agregata za več kot 25 % predložiti dokazila o sklenjenem dodatnem zavarovanju s katerim izpolnjuje zahteve glede višine zavarovalne vsote oziroma limita kritja.

Zavarovanje odgovornosti je lahko sklenjeno z odbitno franšizo, vendar ne več kot 10 % od zavarovalne vsote oziroma limita zavarovalnega kritja, razen kjer to ni dovoljeno zaradi zakonskih zahtev. V kolikor odbitna franšiza znaša več kot 10.000 EUR od vseh dajatev zavarovalnice po posameznem zavarovalnem zahtevku in v kolikor to omogoča zavarovalnica, mora biti  na zavarovalnic polici in/ali v prilogi smiselno navedeno: "Zavarovalnica obravnava in obračuna vse zavarovalne zahtevke ter izplača odškodnino in nato zavarovalca pozove k plačilu dogovorjene franšize.".

Izvajalec mora na zahtevo naročnika zavarovalnico, pri kateri ima sklenjeno zavarovanje odgovornosti iz tega člena, pozvati k predložitvi izjave, v kateri je navedeno, da so vključene vse zavarovarljive nevarnosti. Zavarovalnica z izjavo potrdi, da v sklenjeno zavarovanje izvajalca (z navedbo številke police) vključuje vse potrebne razširitve zavarovalnega kritja in nevarnostne vire, za katere zavarovalni pogoji ali veljavni premijski sistemi zavarovalnice določajo posebno ali doplačilno premijo) glede na storitve, ki so predmet te pogodbe oziroma zahtevano zavarovanje skladno s to pogodbo.

Naročnik si pridržuje pravico zahtevati od izvajalca spremenjena oziroma dodatna zavarovanja v primeru, da bi nastopila druga zavarovarljiva tveganja, ki jih ob podpisu pogodbe zaradi kakršnihkoli razlogov ni bilo mogoče predvideti. Za obveznost sklenitve morebitnega dodatnega zavarovanja mora ves čas izvajanja te pogodbe skrbeti izvajalec, ki mora o tem obveščati naročnika. Prav tako mora imeti izvajalec ves čas trajanja te pogodbe sklenjena zavarovanja v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.

V primeru, da izvajalec izvaja pogodbo s podizvajalci morajo vsa zahtevana zavarovanja po tem členu zajemati tudi podizvajalce ali morajo podizvajalci imeti sklenjena najmanj enaka zavarovanja, kot je to zahtevano za izvajalca. V kolikor zahtevana zavarovanja v primeru skupne ponudbe sklene eden izmed partnerjev, morajo vsa navedena zavarovanja po tem členu zajemati tudi ostale partnerje skupne ponudbe (z navedbo naziva), ali pa mora zahtevana zavarovanja skleniti vsak posamezni partner skupne ponudbe, kot je to zahtevano za izvajalca.

Izvajalec se zavezuje, da bo ustrezno zavarovalno dokumentacijo (npr.: kopijo zavarovalne police s prilogami oziroma potrdilo (certifikat) zavarovatelja o zavarovalnem kritju s prilogami, idr.), uradno izjavo zavarovalnice v skladu z določili tega člena, izročil naročniku v roku 15 (petnajstih) dni od sklenitve pogodbe oz. vsaj pred začetkom izvajanjem storitev.

POGODBENA KAZEN

- člen

Naročnik lahko izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen za vsak dan zamude, kadar izvajalec zamuja z izvedbo storitve in ne izpolnjuje storitev, ki je predmet te pogodbe, in sicer za vsak koledarski dan zamude oz. za ne izpolnjevanje pogodbene storitve, pogodbeno kazen v višini 0,5%, vendar skupno največ v višini 10% pogodbene vrednosti ali pogodbene vrednosti posameznega sklopa z DDV (uporabi se če se pogodba sklepa za več sklopov).

Naročnik ima tudi pravico zaračunati pogodbeno kazen izvajalcu po izvedeni primopredaji del oz. po zaključeni investiciji, in sicer samo v primeru, če je za izvedena dela po gradbeni pogodbi zahtevan garancijski rok za odpravo napak v garancijski dobi. V primeru, da izvajalec po tej pogodbi ne izvaja storitve, ki so potrebne, da se uspešno odpravijo napake (kot npr.: neodzivnost izvajalca; ne organiziranje sestanka z izvajalcem del po gradbeni pogodbi; ne iskanju rešitev za odpravo teh napak, ipd.), lahko naročnik za vsak dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,5%, vendar skupno največ v višini 10% končne pogodbene vrednosti z DDV. (velja za sklop 1)

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima le-ta pravico zahtevati tudi razliko do polne odškodnine.

Če izvajalec zamudi z izpolnitvijo, ima naročnik pravico zahtevati tako izpolnitev obveznosti kot pogodbeno kazen.

Pravica zaračunati pogodbeno kazen za zamudo ni pogojena z nastankom škode naročniku.

Izvajalec je dolžan pogodbeno kazen zaradi zamude plačati v roku osmih (8) dni od prejema zahtevka (računa) naročnika. Naročnik si pridržuje pravico pobotati pogodbeno kazen z zneski odprtih terjatev izvajalca do naročnika.

POVRNITEV ŠKODE

- člen

V primeru, če bi naročniku nastala zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca, ki so dogovorjene s to pogodbo, škoda, bo naročnik povrnitev škode uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Škodo, naročnik in izvajalec pobotata pri plačilu. V kolikor navedeno ni mogoče mora izvajalec plačati odškodnino v roku osmih (8) dni od prejema računa za odškodnino.

Prav tako si naročnik v primeru, ko odstopi od pogodbe, iz razlogov, ki so na strani izvajalca pridržuje pravico, da na stroške izvajalca naroči storitev pri drugem izvajalcu in hkrati zahteva od izvajalca povračilo škode.

AVTORSKE PRAVICE

- člen

Vsa dokumentacija in dokumenti, ki jih izvajalec v skladu s to pogodbo pripravi za naročnika, postanejo z izročitvijo last naročnika.

- člen

Izvajalec izjavlja in jamči, da je imetnik vseh materialnih avtorskih pravic na avtorskih delih, ki nastanejo v sklopu sodelovanja na osnovi te pogodbe ter ki se prenašajo s to pogodbo, in da jih ima pravico prenašati naprej na tretje osebe.

SKRBNIKI POGODBE

- člen

Podpisniki te pogodbe imenujejo naslednje skrbnike:

naročnik:

| Imenovanje | Ime in priimek | Kontaktni podatki |
| --- | --- | --- |
| Skrbnik pogodbe: |  |  |
| Namestnik skrbnika pogodbe: |  |  |

izvajalec:

| Imenovanje | Ime in priimek | Kontaktni podatki |
| --- | --- | --- |
| Skrbnik pogodbe: |  |  |
| Namestnik skrbnika pogodbe: |  |  |

V primeru spremembe skrbnikov iz tega člena, pogodbenima strankama ni potrebno skleniti aneksa/dodatka k pogodbi. O spremembi se stranki pisno obvestita. V primeru spremembe nadzornika (velja za sklop 1) in/ali koordinatorja VZD (velja za sklop 2) pa se upoštevajo določila te pogodbe.

POSLOVNA SKRIVNOST

- člen

Izvajalec se zavezuje kot poslovno skrivnost varovati vse informacije, dokumente in druge podatke v zvezi z naročilom, za katere bo izvedel pri izvrševanju te pogodbe in se zavezuje, da jih bo uporabljal izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe in jih ne bo sporočil tretjim osebam ali jih kakorkoli uporabil naprej. Dolžnost varovanja zaupnih podatkov v skladu s to pogodbo zavezuje vse izvajalčeve podizvajalce, sodelavce ter zaposlene, vključno s tistimi, ki opravljajo delo na drugih pravnih podlagah in ne po pogodbi o zaposlitvi, ter vse tudi po prenehanju sodelovanja oz. zaposlitve.

Obveznost varovanja poslovne skrivnosti se nanaša tako na čas izvrševanja te pogodbe, kot tudi na čas po tem, razen če se stranki ne dogovorita drugače.

Izvajalec se zavezuje, da bo:

- opravil vse potrebne aktivnosti, da bodo varovani podatki ostali zaupni ter varni pred krajo ali kakršnokoli protipravno odsvojitvijo;

- posredovane podatke uporabil samo za izvedbo te pogodbe;

- po poteku te pogodbe kupcu vrnil ali uničil vse podatke, ki jih je od kupca pridobil v času trajanja te pogodbe, vključujoč morebitne kopije.

ODSTOP OD POGODBE

- člen

V primeru, da izvajalec:

- za posameznega imenovanega strokovnega nadzornika najpozneje do uvedbe v delo naročniku ne predloži potrdila oz. dokumenta o usposobljenosti o protieksplozijski zaščiti, ki je izdano v skladu s 45. členom Pravilnika o protieksplozijski zaščiti,

- pogodbene storitve opravlja nestrokovno;

- svojih obveznosti po tej pogodbi ne izpolni tudi po dodatnem pozivu s strani naročnika;

- ne varuje poslovne skrivnosti in osebnih podatkov naročnika;

- se nad njim ali podizvajalcem uvede postopek stečaja ali likvidacije ali postane plačilno nesposoben in ga izvajalec ne nadomesti z ustreznim novim podjetjem,

lahko naročnik odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka in brez stroškov, povezanih z odpovedjo te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati tudi vso škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzroči naročniku.

Naročnik si tudi pridržuje pravico do odstopa od pogodbe v primeru, da ne bo prišlo do podpisa gradbene pogodbe z izvajalcem del za izvedbo del »Rekonstrukcija Žitnega skladišča Celje« oz. v primeru prekinitve del z izvajalcem po gradbeni pogodbi. Naročnik si tudi pridržuje pravico, da v primeru prekinitve del z izvajalcem po gradbeni pogodbi, od pogodbe z izvajalcem po tej pogodbi ne odstopi, ampak za čas do dokončne izvedbe del s strani novega izvajalca po postopku gradnje, podaljša rok izvedbe storitve po tej pogodbi ter v primeru, da bi bila pogodbena vrednost novega izvajalca višja od tiste, ki je bila med izvajalcem po gradbeni pogodbi in naročnikom dogovorjena v času sklepanja te pogodbe, določi novo pogodbeno vrednost za preostanek storitev po tej pogodbi. Pri določitvi nove pogodbene vrednosti se upošteva odstotek (%) iz obrazca OBR – 2.19 (Predračun), ki je priloga te pogodbe. V tem primeru, naročnik obvesti izvajalca in z izvajalcem sklene aneks k pogodbi, v katerem določita predvidene nove roke trajanja pogodbe in novo pogodbeno vrednost (če je ta že znana). Pogodbeni stranki lahko ponovno z novim aneksom podaljšata rok izvedbe, če ni ta na dan podpisa aneksa točno znan. V primeru, da se z aneksom podaljšuje samo rok izvedbe, izvajalec zaradi podaljšanega roka izvedbe ni upravičen do povišanja pogodbene vrednosti. V tem odstavku predvideni aneks(-i) se sklepa(-jo) na podlagi 1. alineje 1. odstavka 95. člena ZJN-3.

Odstop učinkuje z dne, ko izvajalec prejme pisno obvestilo naročnika o odstopu s priporočeno pošto.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Ta pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, poslovodnemu osebju in/ali kateremukoli zaposlenemu pri naročniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi poslovodnemu osebju in/ali kateremukoli zaposlenemu pri naročniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi naročila ali njegovega podizvajalca, ali

- če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka bo naročnik postopal v skladu s 3. alinejo 4. odstavka 67. člena ZJN-3.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČILA

- člen

Za vse, kar ni zajeto s to pogodbo, veljajo določila obligacijskega zakonika, zakona o državnih blagovnih rezervah in drugih veljavnih predpisov.

- člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru, da do sporazuma ne bi prišlo, je za reševanje sporov po tej pogodbi pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

Pogodba je podpisana v dveh (2) izvodih, tako da vsaka pogodbena stranka prejme po en (1) izvod.

- člen

Pogodba je sklenjena in veljavna z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Pogodba v veljavo stopi pod odložnim pogojem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

| IZVAJALEC ………………………….. Direktor | NAROČNIK mag. Andrej KUŽNER Direktor |
| --- | --- |
| …………………………. Številka pogodbe: _______________ Datum: _____________ | ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE Številka pogodbe: ________________ Datum: ___________ |