Priloga št. 4

OSNUTEK POGODBE

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa ......................................................................................... (v nadaljevanju naročnik),

identifikacijska številka za DDV: SI47429518

in

...........…………………………..........…………..........…....…………………...., ki ga zastopa (naziv izvajalca, naslov, kraj)

…..……..…….…......…………………. (v nadaljevanju izvajalec),

(ime, priimek in naziv podpisnika)

identifikacijska številka za DDV: ………..........

skleneta naslednjo

POGODBO

O NAKUPU IN DOBAVI POLNILNIH POSTAJ AC, Z IZDELAVO IN PRIDOBITVIJO POTREBNE DOKUMENTACIJE IN SOGLASIJ TER VGRADNJO POLNILNIH POSTAJ Z IZVEDBO KONČNIH TESTIRANJ IN PRIDOBITVIJO USTREZNIH POTRDIL TESTIRANJ,

ŠT. ..........................

ki se delno financira iz evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost

1. člen

/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/

Predmet pogodbe je nakup in dobava polnilnih postaj AC, z izdelavo in pridobitvijo potrebne dokumentacije in soglasij ter vgradnjo polnilnih postaj z izvedbo končnih testiranj in pridobitvijo ustreznih potrdil testiranj (v nadaljevanju: pogodbena dela) po ponudbenem predračunu št. _________ z dne ________, in tehnični specifikaciji predmeta javnega naročila z dne ________, ki sta prilogi in sestavna dela te pogodbe in sta bila predložena v ponudbi na javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup in dobavo polnilnih postaj AC, z izdelavo in pridobitvijo potrebne dokumentacije in soglasij ter vgradnjo polnilnih postaj z izvedbo končnih testiranj in pridobitvijo ustreznih potrdil testiranj, št. 430-1020/2024, objavljeno na portalu javnih naročil dne _____, pod objavo št. ______, in v Uradnemu listu Evropske unije dne _______, pod objavo št._________ (v nadaljevanju: javno naročilo).

Izvajalec zagotavlja, da bo dobavljeno blago novo in bo delovalo brezhibno, brez pravnih ali stvarnih napak ter bo skladno z razpisno dokumentacijo. Kvaliteta dobavljenega blaga mora biti v skladu s tehničnimi specifikacijami predmeta javnega naročila.

Polnilne postaje AC, ki so del predmeta te pogodbe, morajo biti sestavljene na način modularnosti. Komponente in sistemi polnilnih postaj AC morajo biti v primeru okvare, tehnične zastarelosti ali energijske neučinkovitosti lahko nadomestljivi, ali pa jih je mogoče popraviti ali nadgraditi (future-proof).

Izvajalec jamči, da blago, ki je predmet dobave, ne vsebuje škodljive ali kakršnekoli druge programske opreme (Malware), ki bi lahko škodovala naročniku.

Za dobavo škodljive programske opreme bo izvajalec za stvarne napake odgovarjal dve leti od dobave opreme naročniku.

Predmet pogodbe zajema:

- Dobava 30 polnilnih postaj AC na lokacije iz 4. člena te pogodbe:

Vse polnilne postaje AC na lokacijah iz 4. člena te pogodbe, kjer bodo vzpostavljena posamezna polnilna mesta za električna vozila in vse nizkonapetostne instalacije, ki bodo omogočale delovanje posamezne polnilne postaje AC, morajo izpolnjevati vse tehnične in varnostne zahteve za nizkonapetostne naprave oziroma proizvode, ki so zapisane v primarnih in sekundarnih EU in nacionalnih predpisih in mednarodnih standardih s tega področja, kakor tudi določilom iz Priročnika Inženirske zbornice Slovenije (IZS) za projektiranje polnilnih postaj za električna vozila, 2. izdaja, april 2023, dostopnem na spletni strani Inženirske zbornice Slovenije

https://www.izs.si/assets/media/izsnovo/2023/MSE/IZS_Prirocnik_projektiranje_%20polnilnih_postaj_elektricna_vozila_final_april_2023.pdf, (ali vseh njegovih kasnejših sprememb, dopolnitev ali novih izdaj) v katerem so poleg standardov, ki jih je potrebno upoštevati pri postavitvi polnilnih postaj AC, navedeni tudi vsi ostali referenčni dokumenti, prav tako pa je potrebno upoštevati tudi vse ostale veljavne predpise s tega področja.

- Izvedba storitev izdelave projektne dokumentacije Projekt za izvedbo (v nadaljevanju: PZI), požarne študije ter tehnične dokumentacije Projekt izvedenih del (v nadaljevanju: PID), ločeno za vsako lokacijo postavitve polnilnih postaj AC posebej. V storitev izdelave navedene dokumentacije je zajeta tudi pridobitev vseh potrebnih soglasij ter končno testiranje izvedenih del s pridobitvijo ustreznih potrdil testiranj, skladno z 8. členom te pogodbe.

Dokumentacija PZI mora med drugim zajemati tudi vsa potrebna gradbeno obrtniška inštalacijska dela (v nadaljevanju: GOI) za postavitev polnilnih postaj AC na posamezni lokaciji. Dokumentacija PZI in PID se izdela za vsako lokacijo posebej kot samostojna dokumentacija.

- Izvedba postavitve 30 polnilnih postaj AC na 24 lokacijah po Sloveniji, ki vključuje tudi izvedbo vseh potrebnih GOI del za potrebe postavitve posamezne polnilne postaje AC na posamezni lokaciji po izdelani projektni dokumentaciji iz 2. točke tega odstavka.

Predmet pogodbe je del ukrepov slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, ki se financira iz evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost – Demonstracijski projekt državne uprave na področju uvajanja alternativnih goriv v prometu, ukrep C1.K4.IE Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu: Operativna polnilna mesta za električna vozila, ki so v lasti države (NRP 1714-25-0005, PP 230370). DDV se financira iz državnega proračuna RS oziroma sredstev Ministrstva za notranje zadeve – Policija.

Na  podlagi 22 (2)(d) člena Uredbe 2021/241/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost, popravkov Uredbe 2021/241/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost, Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21) ter na tej osnovi sprejetih aktov za izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost naročnik preko sistema MFERAC pridobiva, evidentira, obdeluje in hrani osebne podatke. Zbiranje in obdelava osebnih podatkov se izvaja izključno za namen revizije, nadzora in za zagotovitev primerljivih informacij o porabi sredstev v zvezi z ukrepi za izvajanje reform in naložb v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost.

V okviru postopkov dodeljevanja in porabe EU sredstev se bodo zbirali in obdelovali naslednji podatki: ime, priimek in rojstni datum dejanskih lastnikov prejemnika sredstev izvajalca, identifikacijska številka za DDV ali davčna identifikacijska številka (smiselno glede na pravno obliko). Osebni podatki se bodo pridobivali iz Registra dejanskih lastnikov (AJPES-RDL), v kolikor podatki v registru niso dostopni, pa jih je izvajalec posredoval pred podpisom pogodbe.

2. člen

Cene iz ponudbenega predračuna so izražene v eurih (EUR) ter so brez DDV fiksne in vključujejo vse stroške, povezane z realizacijo predmeta pogodbe, DDP (INCOTERMS 2020) kraji dobave in postavitve polnilnih postaj AC, navedeni v 4. členu te pogodbe.

3. člen

/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/

/V primeru tujega ponudnika ustrezno prilagoditi/

Pogodbena vrednost brez DDV je __________ EUR, 22 % DDV znaša ________ EUR. Skupna pogodbena vrednost znaša ____________ EUR z DDV.

Izvajalec zagotavlja, da bo predmet te pogodbe zaračunal naročniku po ceni, navedeni v ponudbenem predračunu. Sprememba davčnega statusa izvajalca (presežen znesek 50.000,00 EUR v obdobju zadnjih 12 mesecev) v času izvajanja pogodbenih obveznosti ne bo vplivala na ponudbeno ceno, temveč le na izvajalčevo dolžnost v zvezi z obračunavanjem in plačevanjem DDV. /upošteva se v primeru, da izvajalec v ponudbenem predračunu ni obračunal DDV, ker v času oddaje ponudbe ni bil zavezanec za DDV./

Pogodbena vrednost se financira iz evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost (v višini _________ EUR). DDV se financira iz državnega proračuna RS oziroma sredstev Ministrstva za notranje zadeve – Policija.

4. člen

Izvajalec bo polnilne postaje AC dobavil in postavil na naslednjih lokacijah znotraj območja osmih policijskih uprav po Republiki Sloveniji:

- Policijska uprava Murska Sobota (skupno 4 polnilne postaje AC):

  - Policijska postaja Lendava, Glavna ulica 107, Lendava (2xAC)

  - Policijska postaja Gornja Radgona, Ljutomerska cesta 32/a, Gornja Radgona (1xAC)

  - Postaja mejne policije Petišovci, Trimlini 72, Lendava (1xAC)

- Policijska uprava Koper (skupno 3 polnilne postaje AC):

  - Policijska postaja Postojna, Kolodvorska cesta 3b, Postojna (1xAC)

  - Postaja prometne policije Koper-Moretini, Spodnje Škofije 18, Škofije (1xAC)

  - Policijska postaja Ilirska Bistrica, Vilharjeva cesta 22, Ilirska Bistrica (1xAC)

- Policijska uprava Ljubljana (skupno 5 polnilnih postaj AC):

  - Policijska uprava Ljubljana. Prešernova cesta 18, Ljubljana (1xAC)

  - Policijska postaja Moste, Tovarniška cesta 50, Ljubljana (2xAC)

  - Policijska postaja Šiška, Podutiška cesta 88, Ljubljana (1xAC)

  - Policijska postaja Vič, Tbilisijska ulica 65, Ljubljana (1xAC)

- Policijska uprava Kranj (skupno 4 polnilne postaje AC):

  - Policijska postaja Jesenice, Hrušica 217, Hrušica (1xAC)

  - Policijska uprava Kranj, Bleiweisova cesta 3, Kranj (2xAC)

  - Policijska postaja vodnikov službenih psov Jesenice, Hrušica 217, Hrušica (1xAC)

- Policijska uprava Novo mesto (skupno 4 polnilne postaje AC):

  - Policijska uprava Novo mesto, Ljubljanska cesta 30, Novo mesto (2xAC)

  - Policijska postaja mejne policije Obrežje, Obrežje 26, Obrežje (1xAC)

  - Policijska postaja Metlika, Cesta XV. brigade 1a, Metlika (1xAC)

- Policijska uprava Maribor (skupno 2 polnilni mesti AC):

  - Policijska postaja Maribor II, Cesta proletarskih brigad 75, Maribor (2xAC)

- Policijska uprava Celje (skupno 7 polnilnih postaj AC):

  - Policijska postaja Rogaška Slatina, Kidričeva ulica 56b, Rogaška Slatina (1xAC)

  - Policijska postaja Šmarje pri Jelšah, Rimska cesta 8, Šmarje pri Jelšah (1xAC)

  - Policijska uprava Celje, Ljubljanska 12, Celje (2xAC)

  - Policijska postaja vodnikov službenih psov Celje, Celje (1xAC)

  - Policijska postaja Žalec, Ulica heroja Staneta 1, Žalec (1xAC)

  - Policijska postaja Dravograd, Meža 16, Dravograd (1xAC)

- Policijska uprava Nova Gorica (skupno 1 polnilna postaja AC):

  - Policijska uprava Nova Gorica, Sedejeva ulica 11, Nova Gorica (1xAC)

Naročnik si v izjemnih primerih pridržuje možnost prerazporeditve posamezne polnilne postaje AC v okviru lokacij, navedenih v tem členu pogodbe, ki ne bo vplivala na skupno količino polnilnih postaj AC. Naročnik se zaveže, da bo o spremembi lokacije posamezne polnilne postaje AC obvestil izvajalca, izvajalec pa bo posamezno polnilno postajo AC dobavil in vgradil na spremenjeno lokacijo (vključno z izvedbo vseh pogodbenih del), brez zaračunavanja dodatnih stroškov naročniku.

5. člen

Roki za izvedbo pogodbenih del so naslednji:

  - Rok za izdelavo projektne dokumentacije PZI, požarne študije (vse ločeno za vseh 30 polnilnih postaj AC z dvema polnilnima mestoma, za skupno 60 polnilnih mest) za vsako od 24 lokacij posebej in pridobitvijo vseh potrebnih soglasij na izdelano dokumentacijo je 31. 08. 2025.

  - Rok za dobavo in postavitev vseh 30 polnilnih postaj AC z dvema polnilnima mestoma (skupno 60 polnilnih mest), vključno z izvedbo vseh potrebnih GOI del in izdelavo tehnične dokumentacije PID ter izvedbo testiranj in pridobitvijo ustreznih potrdil testiranj, skladno z 8. členom te pogodbe, je 15. 12. 2025.

  - Rok za uspešno vzpostavitev polnega delovanja 30 polnilnih postaj AC na vseh 24 lokacijah po Sloveniji je 31. 12. 2025.

Naročnik bo izvajalca uvedel v delo v 15 dneh od obojestranskega podpisa pogodbe. Naročnik bo izvajalca ob uvedbi v delo podrobneje seznanil z lokacijo posameznega objekta iz 4. člena te pogodbe ter režimom dostopa na območje in v objekt.

Izvajalec bo v 5 dneh po uvedbi v delo naročniku predložil podrobni terminski načrt izvedbe pogodbenih del, iz katerega bodo razvidne aktivnosti s pripadajočimi roki po posamezni lokaciji.

Izvajalec bo v času izvajanja pogodbenih del, v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, na delovišču začasno skladiščil odpadke ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov, ter skrbel za sprotni odvoz odpadkov. Gradbene odpadke, ki bodo nastali ob izvajanju pogodbenih del, bo izvajalec dolžan odpeljati na javno deponijo, v skladu z veljavnim Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih ter ostalimi veljavnimi predpisi s področja ravnanja z odpadki in gradbenimi odpadki. Izvajalec mora dostaviti naročniku potrdilo o opravljenem odvozu ter ustreznem deponiranju odpadkov. Vsi stroški odvoza in deponiranja odpadkov bremenijo izvajalca in so zajeti v ponudbeni ceni.

Naročnik bo po koncu življenjske dobe polnilnih postaj AC pri odstranjevanju le-teh sledil EU in nacionalni zakonodaji na področju ravnanja z odpadki  (v skladu z Direktivo 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter Direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi).

6. člen

Izvajalec naročniku pred rokom za izdelavo projektne dokumentacije PZI preda osnutke končno izdelane dokumentacije PZI za vsako posamezno lokacijo v pregled in potrditev in sicer na način, da osnutke dokumentacije PZI za vsako posamezno lokacijo pošlje naročniku v pregled in potrditev še pred oddajo končne verzije dokumentacije PZI, na podlagi katere bo pričel z izvedbo del. Smiselno enako velja za tehnično dokumentacijo PID.

Dokumentacija (PZI in PID) mora biti izdelana na način in z vsebino, da v celoti zadosti svojemu namenu.

Pregled dokumentacije v fazi izdelave

Dokumentacija PZI za pregled in potrditev mora biti naročniku posredovana v elektronskem izvodu po elektronski pošti. Datoteke s tekstualno in tabelarično vsebino morajo biti naročniku predane v elektronskem zapisu .doc in/ali .xls, datoteke z grafično vsebino pa v formatih .dwg, .pdf in/ali .jpg. Čas pregleda posredovane dokumentacije se ne všteva v pogodbeni rok. Smiselno enako velja za tehnično dokumentacijo PID.

Izdelava končnih izvodov izdelane dokumentacije

Po pregledu in potrditvi osnutkov izdelane dokumentacije s strani naročnika, izvajalec naročniku preda končne izvode v petih (5) tiskanih izvodih in enem izvodu v elektronski obliki. Elektronski izvod mora biti naročniku predan na prenosnem elektronskem mediju (USB, CD, DVD). Datoteke s tekstualno in tabelarično vsebino morajo biti naročniku predane v elektronskem zapisu .doc in/ali .xls, datoteke z grafično vsebino pa v formatu .dwg, .pdf in/ali .jpg.

V primeru naknadnega ugotavljanja pravilnosti oziroma popolnosti izdelane dokumentacije, se kot original upoštevajo izvodi, ki so bili naročniku predani v izpisani obliki.

Izvajalec prične z izvedbo del postavitve posamezne polnilne postaje AC na vsaki od 24 lokacij šele po izdelavi končnih verzij projektne dokumentacije PZI za vsako posamezno lokacijo, kar vključuje tudi za vsako posamezno lokacijo izdelano požarno študijo in pridobitev vseh potrebnih soglasij na izdelano projektno dokumentacijo PZI za postavitev polnilnih postaj AC.

7. člen

Izvajalec o zaključku postavitve polnilnih postaj AC na posamezni lokaciji iz 4. člena te pogodbe pisno obvesti naročnika na elektronski naslov dl.mnz@gov.si. Po obvestilu izvajalca, opravita naročnik in izvajalec najkasneje v roku 10 dni po izvajalčevem obvestilu kvalitetni pregled in prevzem pogodbenih del.

Na prevzemu opravljenih pogodbenih del se skupaj s skrbnikom pogodbe oziroma predstavnikom s strani naročnika preveri obseg opravljenih del na vsaki od 24 lokacij postavitve polnilnih postaj AC posebej. Po pregledu izvedenih pogodbenih del naročnik sestavi prevzemne zapisnike za vsako od 24 lokacij ter v primeru uspešnega prevzema vseh 30 polnilnih postaj AC na vseh 24 lokacijah nato tudi končni zapisnik o prevzemu pogodbenih del, ki jih vse podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strani. V kolikor se pri pregledu na katerikoli od 24 lokacij ugotovijo pomanjkljivosti pri izvedbi del ali napake na polnilnih postajah AC, se le-te odpravijo v roku, ki ga glede na čas, ki je potreben za odpravo pomanjkljivosti ali napak, določi naročnik.

V primeru, da v navedenem roku ni možno odpraviti napak na polnilnih postajah AC, je izvajalec dolžan dobaviti in postaviti naročniku novo/-e polnilno/-e postajo/-e AC, ki mora/-jo biti najmanj enake kvalitete kot nadomeščena polnilna postaja AC, ter izvesti testiranja in pridobiti ustrezna potrdila testiranj, sicer lahko naročnik zniža pogodbeno vrednost ali odstopi od pogodbe. V vseh primerih je izvajalec dolžan naročniku povrniti nastalo škodo.

Izvajalec mora ob prevzemu pogodbenih del naročniku predložiti garancijske liste v slovenskem jeziku.

Prevzem pogodbenih del se ne bo opravil, če:

  - izvedena pogodbena dela ne bodo izvedena kvalitetno in v dogovorjenem obsegu na vseh 24 lokacijah,

  - če izvajalec ob prevzemu opravljenih pogodbenih del naročniku ne predloži dokumentacije iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe (garancijskih listov),

  - če izvajalec naročniku ne predloži potrdila o odvozu in ustreznem deponiranju odpadkov, skladno s četrtim odstavkom 5. člena te pogodbe,

  - če izvajalec ob prevzemu opravljenih pogodbenih del naročniku ne predloži potrdila testiranj iz drugega odstavka 8. člena te pogodbe za vsako posamezno polnilno postajo AC ločeno.

Končni prevzem vseh pogodbenih del je najkasneje do 19. 12. 2025, po tem, ko bodo uspešno opravljeni vsi posamezni prevzemi na lokacijah postavitve polnilnih postaj AC iz 4. člena te pogodbe.

Priloga h končnemu zapisniku o prevzemu pogodbenih del so tudi zapisniki o izvedenem praktičnem prikazu uporabe polnilnih postaj AC za vseh 24 lokacij postavitve polnilnih postaj AC, skladno z 9. členom te pogodbe.

8. člen

Izvajalec mora pred vsakim posameznim prevzemom, tehnično ustreznost in varno delovanje vsake posamezne polnilne postaje AC pred zagonom preveriti v skladu s:

  - Pravilnikom o nizkonapetostnih inštalacijah,

  - Tehnično smernico TSG-N-002: Nizkonapetostne električne instalacije,

  - standardom SIST HD 60364-6.

Izvajalec pred zagonom posamezne polnilne postaje AC izvede prvo preverjanje, ki zajema vizualni pregled, preskus delovanja in meritve. Preverjanje opravi pooblaščeni preglednik z ustrezno nacionalno poklicno kvalifikacijo (v nadaljevanju: NPK) za zahtevne električne inštalacije in inštalacije zaščite pred delovanjem strele, ki pripravi zapisnik o preverjanju polnilne postaje in polnilnega mesta. Zapisnik vsebuje podatke iz katerih je razvidno, da so bili opravljeni pregled, preskus in meritve, ter podatke o pregledniku, inštrumentih in merilnih metodah. V zapisniku pooblaščeni preglednik določi tudi periodiko naslednjih rednih preverjanj. Zagon posamezne polnilne postaje AC je mogoč, če je ocena ustreznosti pozitivna, kar preglednik potrdi z zapisnikom, ki mora vsebovati najmanj vsebino, kot jo določa standard SIST HD 60364-6. Zapisnik mora biti pripravljen za vsako posamezno polnilno postajo AC ločeno – navedeni zapisniki iz tega člena pogodbe (v nadaljevanju: potrdila testiranj) so priloga k končnemu zapisniku o prevzemu pogodbenih del iz 7. člena te pogodbe.

9. člen

Izvajalec po postavitvi polnilnih postaj AC in pred prevzemom pogodbenih del izvede na vsaki od 24 lokacij postavitve polnilnih postaj AC posebej praktičen prikaz uporabe polnilnih postaj AC za naročnikove uporabnike. Izvajalec s praktičnim prikazom uporabe polnilnih postaj AC naročnikove uporabnike seznani z osnovnimi navodili za uporabo polnilnih postaj AC. Izvajalec naročnikovim uporabnikom na posamezni lokaciji ob izvedbi praktičnega prikaza uporabe polnilnih postaj AC izroči navodila za uporabo vsaj v slovenskem, angleškem, nemškem, francoskem, italijanskem in madžarskem jeziku v elektronki ali natisnjeni obliki, skrbniku pogodbe s strani naročnika pa po en izvod navodila za uporabo v navedenih jezikih v elektronski obliki (skupaj 25 izvodov navodil za uporabo v vsakem od navedenih jezikov).

Po izvedenem praktičnem prikazu uporabe polnilnih postaj AC podpišejo izvajalec in naročnikovi uporabniki s posamične lokacije postavitve polnilnih postaj AC iz 4. člena te pogodbe zapisnik o izvedenem praktičnem prikazu uporabe polnilnih postaj AC, na katerem so navedeni datum in kraj izvedbe praktičnega prikaza uporabe polnilnih postaj AC, za katero lokacijo postavitve polnilnih postaj AC se je praktični prikaz izvedel ter naročnikovi uporabniki, ki so bili prisotni na prikazu.

Zapisnike o izvedenih praktičnih prikazih uporabe polnilnih postaj AC podpišejo predstavnik/-i izvajalca, ki so izvedli praktični prikaz in naročnikovi uporabniki, ki so bili prisotni pri praktičnem prikazu.

Zapisniki o izvedenih prikazih uporabe polnilnih postaj AC za vseh 24 lokacij iz 4. člena te pogodbe so priloge h končnemu zapisniku o prevzemu pogodbenih del.

Izvajalec bo v času garancijske dobe polnilnih postaj AC izvajal periodična preverjanja polnilnih postaj AC v predvidenih časovnih intervalih. Periodična preverjanja polnilnih postaj AC bo izvajalec dokazoval z zapisnikom, ki ga mora pripraviti pooblaščeni preglednik z NPK za zahtevne električne inštalacije in inštalacije zaščite pred delovanjem strele.

10. člen

Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvedel s strokovno usposobljenim kadrom, in sicer vsaj s:

  - pooblaščenim projektantom - inženirjem s področja elektrotehnike,

  - pooblaščenim inženirjem s področja požarne varnosti,

  - vodjo del,

  - pooblaščenim preglednikom z ustrezno NPK za zahtevne električne inštalacije in inštalacije zaščite pred delovanjem strele,

ki jih je izvajalec navedel v Prilogi št. __, predloženi v ponudbi na predmetno javno naročilo.

V primeru, da obstajajo objektivni razlogi, da priglašeni strokovno usposobljeni kader ne more opravljati strokovnih funkcij, za katere je bil priglašen, lahko izvajalec zamenja strokovno usposobljeni kader z drugim kadrom, ki izpolnjuje zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila, in sicer po predhodnem soglasju naročnika. Izvajalec mora na naslov naročnika, skrbniku pogodbe posredovati vso dokumentacijo, dokazila o izpolnjevanju pogojev za zamenjavo strokovno usposobljenega kadra, zahtevano v razpisni dokumentaciji.

11. člen

/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/

Izvajalec za polnilne postaje AC zagotavlja garancijski rok ______ let (najmanj 3 leta) od dneva podpisa končnega zapisnika o prevzemu vseh pogodbenih del po posameznih lokacijah.

Izvajalec za zaslone za polnilne postaje AC zagotavlja garancijski rok ______ let (najmanj 10 let) od dneva podpisa končnega zapisnika o prevzemu pogodbenih del.

12. člen

Izvajalec v času garancijskih rokov iz prejšnjega člena te pogodbe zagotavlja brezplačno odpravo napak, in sicer je prijava napak v času garancijskih rokov možna med delovniki, od ponedeljka do petka, med 8.00 uro in 16.00 uro, na telefonsko številko: _______________________ in na e-naslov: _____________________.

Izvajanje odprave napak v času garancijskega roka bo potekalo na lokacijah naročnikovih uporabnikov iz 4. člena te pogodbe. O lokaciji za odpravo napak na opremi bo izvajalec obveščen ob prijavi napake.

Rok za odpravo napak je tri delovne dni od trenutka prijave napake.

Rok za odpravo napake pomeni čas od prijave napake do zaključka odprave napake.

V primeru, da po izteku roka za odpravo napak ne bo možno odpraviti napake, se izvajalec zavezuje naročniku brezplačno nadomestiti okvarjeno opremo z opremo, ki mora biti najmanj enake kvalitete kot nadomeščena oprema, za uporabo v času odpravljanja napake. V primeru, da se bo enaka napaka pojavila na isti opremi v času garancijskega roka dvakrat zapovrstjo, lahko naročnik zahteva zamenjavo le-te z ekvivalentno novo opremo.

Izvajalec je dolžan vgrajevati le originalne nadomestne dele.

Vsi stroški (npr. dostava nove, delujoče opreme, odvoz okvarjene opreme, nadomestni deli, delo, potni stroški, itd.), ki nastanejo pri odpravi napak na opremi v garancijskem roku, bremenijo izvajalca.

Izvajalec mora zagotavljati delovanje in vzdrževanje polnilnih postaj AC vsaj 5 let od zagona polnilne postaje.

Izvajalec mora zagotavljati dobavo rezervnih delov za polnilne postaje AC še najmanj 5 let po izteku garancijske dobe iz prvega odstavka 11. člena te pogodbe.

13. člen

/V primeru tujega ponudnika ustrezno prilagoditi/

/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/

Naročnik bo plačilo za izvedena pogodbena dela poravnal 30. dan od dneva prejema računa, ki bo izstavljen po podpisu končnega zapisnika o prevzemu pogodbenih del, ki je obvezna priloga računu, ter po izročitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku iz prvega odstavka 16. člena te pogodbe, na račun izvajalca št. __________________, odprt pri __________________ oziroma na račun izvajalca, ki je naveden na računu, oziroma na račun podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika, kot je opredeljeno v 17. členu te pogodbe. Izvajalec mora računu priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. /tekst glede podizvajalcev se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika/. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2. Pri izstavitvi računov se je potrebno sklicevati na številko pogodbe.

Izvajalec izdani račun pošlje naročniku v elektronski obliki v skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19). /ne upošteva se za tujega  ponudnika/

Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku za izvedena pogodbena dela pri posredovanju eRačuna upošteval sledeče podatke:

| Proračunski uporabnik (PU- GPU) | Ident. št. za DDV | TRR in Bic koda | Referenca | Matična številka | Številka referenčnega dokumenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1714-GPU Policija, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana | SI47429518 | SI56011006370171132 UJPLSI2DICL | 171451 | 1332813128 | C1714-______ (vpiše se številko pogodbe) |

/ne upošteva se za tujega ponudnika/

14. člen

Naročnik v primeru zamude pri rokih za izvedbo pogodbenih del izvajalcu za vsak dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,2 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Naročnik pri izvedbi pogodbenih del v primeru zamude s pravilno izpolnitvijo (od dospelosti obveznosti do odprave napak) izvajalcu za vsak dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,2 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Če izvajalec pri odpravi napak v času garancijskih rokov ne upošteva v pogodbi določenega roka za odpravo napak, naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,2 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV za vsak delovni dan zamude pri odpravi napak.

Če izvajalec delno ali v celoti ne izpolni svoje pogodbene obveznosti naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 10 % od neizpolnjene skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Če je naročniku nastala večja škoda kot znaša znesek pogodbene kazni, ima naročnik pravico poleg pogodbene kazni od izvajalca zahtevati tudi povračilo škode. Pravico do povračila škode naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti.

Pogodbena kazen za dobavo škodljive programske opreme je 10 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Izvajalec  se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi po pogodbi.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izpolnitvijo izvajalca ob sprejemu izpolnitve naročniku izvajalca ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila.

15. člen

Izvajalec se obveže, da bo najkasneje v 8 (osmih) dneh po obojestranskem podpisu pogodbe, za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti predložil naročniku kavcijsko zavarovanje zavarovalnice »na prvi poziv« oz. bančno garancijo »na prvi poziv« za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vzorcu iz razpisne dokumentacije javnega naročila (v nadaljevanju finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV iz 3. člena te pogodbe, to je __________ EUR /Izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še najmanj 30 dni po preteku roka za uspešno vzpostavitev polnega delovanja vseh 30 polnilnih postaj AC na vseh 24 lokacijah po Sloveniji (31. 12. 2025), to je še najmanj do vključno 30. 1. 2026.

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe. V primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalca ima naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

16. člen

Izvajalec se obveže, da bo najkasneje v 8 (osmih) dneh po podpisu končnega zapisnika o prevzemu pogodbenih del posredoval naročniku kavcijsko zavarovanje zavarovalnice »na prvi poziv« ali bančno garancijo »na prvi poziv« za odpravo napak v garancijskem roku po vzorcu iz razpisne dokumentacije javnega naročila (v nadaljevanju finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku), in sicer v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV iz 3. člena te pogodbe, to je __________ EUR /Izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/, z veljavnostjo najmanj 5 let od njegove izdaje.

Predloženo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe je pogoj za izstavitev računa iz prvega odstavka 13. člena te pogodbe.

Izvajalec se obveže, da bo najkasneje 15 dni pred potekom finančnega zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku iz prvega odstavka tega člena pogodbe, naročniku posredoval kavcijsko zavarovanje zavarovalnice »na prvi poziv« ali bančno garancijo »na prvi poziv« za odpravo napak v garancijskem roku po vzorcu iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku), v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV iz 3. člena te pogodbe, to je __________ EUR /Izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/, z veljavnostjo še najmanj 30 dni po poteku najdaljšega garancijskega roka iz 11. člena te pogodbe. Izvajalec lahko namesto novega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku predloži dodatek k obstoječem finančnem zavarovanju za odpravo napak v garancijskem roku.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati za enako obdobje podaljšati tudi rok veljavnosti finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

V primeru neizpolnjevanja garancijskih obveznosti ali če izvajalec ne bo predložil finančnega zavarovanja za odpravo napak iz tretjega odstavka tega člena pogodbe ima naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Po poteku roka iz prvega, tretjega oz. četrtega odstavka tega člena pogodbe finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku ne velja več in obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku vrnjeno.

17. člen

/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/

/upoštevati, če ponudnik nastopa s podizvajalcem-i/

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalcem(-a/-i)/ustrezno navesti/_____________________________________________ . /navesti naziv in naslov vseh podizvajalcev/.

Podizvajalec_________________ /navesti naziv/ zahteva neposredno plačilo z izjavo »Izjava podizvajalca v zvezi z neposrednim plačilom«. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi računa, potrjenega s strani izvajalca, izvede neposredno plačilo podizvajalcu.

Podizvajalec _________________ /navesti naziv/ ne zahteva neposrednega plačila z izjavo »Izjava podizvajalca v zvezi z neposrednim plačilom«. V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur. l. RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23, v nadaljevanju ZJN-3), bo naročnik izvajalca pozval, da pošlje naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačila za del predmeta javnega naročila, ki ga je podizvajalec izvedel neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Izvajalec mora navedeno poslati najpozneje v 60 dneh od plačila računa naročnika izvajalcu. V primeru, da izvajalec naročniku v navedenem roku ne posreduje izjav iz tega odstavka, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Obrazca »Izjava v zvezi s predložitvijo ponudbe« (s podatki o udeležbi podizvajalca) in »Izjava podizvajalca v zvezi z neposrednim plačilom« sta v prilogi pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali vključitve novega  podizvajalca, v 5 dneh po spremembi, o tem podal pisni predlog oziroma obvestilo naročniku, kateremu bo priložil Dokazila za podizvajalca, navedena v točki ___ Navodila za izdelavo ponudbe razpisne dokumentacije javnega naročila. Naročnik poda soglasje ali zavrnitev skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 v roku 10 dni od prejema predloga oziroma obvestila izvajalca.

Če naročnik ugotovi, da del predmeta pogodbe izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

18. člen

Izvajalec zagotavlja, da se je seznanil z določbami hišnega reda (navedenimi v izvlečku hišnega reda, ki je bil objavljen skupaj z razpisno dokumentacijo javnega naročila), glede pravil gibanja in obvezne prijave prihoda in odhoda službi varovanja, da je s temi določbami seznanil delavce, ki bodo izvajali pogodbena dela, ter da bo spoštoval in varoval vse podatke skladno z določili Pravilnika o zaščiti podatkov policije, ki mu bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del ter da bodo vsi delavci, ki bodo izvajali pogodbena dela, spoštovali hišni red in skladno z določili Pravilnika o zaščiti podatkov policije spoštovali ter varovali vse podatke, ki jim bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del.

Izvajalec mora ob vsaki spremembi delavcev takoj obvestiti naročnika in mu v primeru novega delavca posredovati potrebno izjavo. Naročnik ima kadarkoli pravico preveriti skladnost posredovanih izjav delavcev z dejanskim stanjem. Naročnik si pridržuje pravico, da določeni osebi prepove izvajati predmet pogodbe brez obrazložitve.

19. člen

Izvajalec zagotavlja, da ne bo obljubil, ponudil ali dal nedovoljenega darila ali druge nedovoljene koristi v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, posredno ali neposredno po kateremkoli funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu v vladi ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na katerikoli zakon ali odločitev vlade ali drugega pristojnega organa tako, da bi s tem pridobil posel, obdržal posel, sklenil posel pod ugodnejšimi pogoji ali usmeril posle k izvajalcu ali kateremukoli hčerinskemu podjetju ali drugemu povezanemu podjetju.

Pogodbeni stranki soglašata, da je pogodba v primeru, da kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke (izvajalca), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

20. člen

Za medsebojne obveznosti, ki v pogodbi niso opredeljene, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

Za vsa vprašanja, ki jih ta pogodba ne ureja, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika oziroma slovensko pravo. Določila Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga se za to pogodbo ne uporabljajo. /upošteva se za tujega ponudnika pri prodajni pogodbi oz. pogodbi z elementi prodaje; v tem primeru se črta zgornji odstavek/.

21. člen

Vse morebitne spore, povezane s to pogodbo, njeno sklenitvijo in veljavnostjo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, sicer pa jih rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

22. člen

V primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali zahtev razpisne dokumentacije ali če izvajalec obveznosti ne bo izpolnil na način, dogovorjen s to pogodbo, lahko naročnik, ob upoštevanju določb Obligacijskega zakonika, odstopi od pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan naročniku povrniti vso škodo.

23. člen

Skrbnik pogodbe za naročnika je  ________________, e-naslov: ________________.

Tehnični skrbnik pogodbe za naročnika, ki bo skrbel za tehnični del izvedbe predmeta pogodbe, je _______________, e-naslov: _____________________.

Skrbnik pogodbe za izvajalca je ______________, e-naslov: __________________.

Za spremembo skrbnikov in drugih podatkov iz tega člena pogodbe ni potrebno skleniti aneksa k pogodbi. O spremembi se stranki pisno obvestita.

24. člen

Pogodba je sklenjena in prične veljati ter učinkovati, ko jo podpišeta obe stranki, pod odložnim pogojem, da izvajalec izpolni obveznost iz 15. člena pogodbe.

25. člen

/navedbe, ki se nanašajo na podizvajalca, se ustrezno upoštevajo glede na konkreten primer/

Ta pogodba ja sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe, bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh. Izvajalec bo lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne bo smel biti daljši kot 15 dni, predložil dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če bo obstajala kršitev pri podizvajalcu, bo lahko izvajalec v istem roku predložil dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo predložil, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, bo lahko izvajalec zamenjal podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne bo smel biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali bo sam prevzel del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne bo pomenila bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec dokazov iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe zase ali za podizvajalca ne bo predložil ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se bo razvezni pogoj iz prvega dostavka tega člena pogodbe uresničil pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve okoliščin in pogojev za razvezo pogodbe iz prvega in tretjega odstavka tega člena pogodbe se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 60 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Izvajalec je dolžan nemudoma seznaniti naročnika o okoliščinah iz prvega odstavka tega člena.

Naročnik lahko, ne glede na določila Obligacijskega zakonika, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročila, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročila;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji - PEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012), Pogodbe o delovanju Evropske unije - PDEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012) in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

26. člen

Pogodba je sestavljena v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka od strank po en izvod.

| ..........................., dne __________ | Ljubljana, dne ______________ |
| --- | --- |

Izvajalec:                     		      		Naročnik:

REPUBLIKA SLOVENIJA

................………………..                       		MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

(naziv )			    			POLICIJA

...………………........……                            	………..………………………..

(ime in priimek podpisnika)                          	(ime in priimek podpisnika)

……………………………                          	………………………………….

(naziv podpisnika)                                        	(naziv podpisnika)