| Obrazec | Naziv obrazca (in obrazložitev) | Opombe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ponudba Osnovni podatki o ponudniku in ponudbi. | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 2 | Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov Obrazec se izpolni samo v primeru oddaje skupne ponudbe. Obrazec mora biti izpolnjen s strani vseh partnerjev, ki oddajajo skupno ponudbo. | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 2.1 | Podatki o partnerju v skupni ponudbi Obrazec se izpolni samo v primeru oddaje skupne ponudbe. Obrazec izpolni vsak partner v skupni ponudbi. | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 2.2 | Podatki o subjektu na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje Obrazec se izpolni za vsak subjekt na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje. Ponudnik mora natančno navesti katere zmogljivosti mu zagotavlja gospodarski subjekt. | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 3 | Izjava ponudnika o udeležbi podizvajalca Obrazec je potrebno izpolniti samo v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem. | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 3.1 | Izjava podizvajalca Obrazec je potrebno izpolniti samo v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem. Obrazec izpolnijo in podpišejo vsi podizvajalci. | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 4 | Izjava o nepovezanosti gospodarskega subjekta s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom Obrazec izpolni ponudnik ali v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali ponudniki. | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 5 | Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika Obrazec izpolni ponudnik ali v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali ponudniki ter vsi podizvajalci (v kolikor so ti v ponudbi predvideni). | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 6 | Izjava ponudnika o izpolnjevanju tehnične sposobnosti | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 6.1 | Potrdilo tehnične sposobnosti | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 6.2-6.5 | Potrdilo kadrovske sposobnosti | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 7 | Povzetek ponudbenega predračuna (rekapitulacija) V sistemu e-JN se naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki in bo vsebina le-tega ob odpiranju razkrita. | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 8 | Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe po EPGP 758 | Priloženo finančno zavarovanje |
| 9 | Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla po EPGP 758 |  |
| 10 | Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku – menična izjava |  |
| 11 | Vzorec pogodbe |  |
| 12 | ESPD Obrazec | Izpolnjen ESPD obrazec v skladu z točko 6. Navodil za pripravo ponudb |

OBRAZEC 1

PONUDBA št.___________

Predmet javnega naročila: STORITEV STROKOVNEGA NADZORA PRI IZVAJANJU PROJEKTA »GRADNJA ZDRAVSTVENE POSTAJE TEZNO«

- Ponudba velja do  31.3.2025

- Način predložitve ponudbe:

(ustrezno označite)

samostojno

skupno ponudbo, kot vodilni partner v skupini ponudnikov

ponudbo s podizvajalci

ponudba z uporabo zmogljivosti drugih subjektov

- Podatki o ponudniku:

| POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| SEDEŽ PONUDNIKA (NASLOV): |  |
| KONTAKTNA OSEBA ZA OBVEŠČANJE: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON KONTAKTNE OSEBE: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ALI JE PODJETJE MSP* | DA NE (označi) |
| ŠT. TRR-ja IN BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije): |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA: (navesti vse zakonite zastopnike) | _______________ ________________ (ime in priimek) (EMŠO) _______________ ________________ (ime in priimek) (EMŠO) _______________ ________________ (ime in priimek) (EMŠO) |

*malo ali srednje podjetje

Kraj in datum________________________                              Žig in podpis___________________

OBRAZEC 2

POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA PONUDNIKOV (skupna ponudba)

| Naziv in naslov podjetja |  |
| --- | --- |
| Podpisani (ime in priimek odgovorne osebe -pooblastitelja) |  |
| z nazivom (funkcija) |  |

(po potrebi se tabela nadaljuje)

potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki gospodarskega subjekta, ki daje skupno ponudbo za ______________________________________________ in s tem dokumentom pooblaščamo

vodilnega partnerja:

naziv in naslov vodilnega partnerja pri skupni ponudbi

da v našem imenu podpiše ponudbo, tudi morebitno dopolnitev, spremembo ali umik ponudbe in da v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim naročilom ter v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila po postopku naročila male vrednosti, podpiše pogodbo.

Izjavljamo da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem naročilu pred podpisom pogodbe naročniku izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila, skladno s točko 1.5.3 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe.

Obvezne priloge za vsakega od ponudnikov v skupini:

- Podatki o soponudniku-Obrazec 2.1.

- Lastna izjava (obrazec 4)

Kraj in datum: __________________				Žig in podpis

OBRAZEC 2.1.

PODATKI O PARTNERJU V SKUPNI PONUDBI

| POLNI NAZIV IN FIRMA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA ZA OBVEŠČANJE: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON KONTAKTNE OSEBE: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja in BANKA: |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: (navesti vse zakonite zastopnika in člane organa nadzora) | IME IN PRIIMEK: EMŠO: _______________ _________________ _______________ _________________ _______________ _________________ _______________ _________________ _______________ _________________ |
| VRSTA DEL, KI JIH BO IZVEDEL GOSPODARSKI SUBJEKT: |  |
| KOLIČINA DEL GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| VREDNOST DEL GOSPODARSKEGA SUBJEKTA (v EUR brez DDV) |  |

Kraj in datum: __________________				Žig in podpis

OBRAZEC 2.2.

PODATKI O SUBJEKTU NA KATEREGA ZMOGLJIVOSTI SE PONUDNIK SKLICUJE

| POLNI NAZIV IN FIRMA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT PONUDNIKU ZAGOTAVLJA: |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: (navesti vse zakonite zastopnika in člane organa nadzora) | IME IN PRIIMEK: EMŠO: _______________ _________________ _______________ _________________ _______________ _________________ _______________ _________________ _______________ _________________ |

Kraj in datum: __________________				Žig in podpis

OBRAZEC 3

IZJAVA PONUDNIKA O UDELEŽBI PODIZVAJALCEV

V zvezi z javnim naročilom _________________________________________, objavljenem na portalu javnih naročil dne ____________, št. objave  JN_______________/2024______ ,

Izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-teh:

| PODIZVAJALCI: NAZIV, POLNI NASLOV, MATIČNA ŠTEVILKA, DAVČNA ŠTEVILKA | ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA: (navesti vse zakonite zastopnika in člane organa nadzora ter njihov EMŠO): | OBSEG IN VRSTA DEL PODIZVAJALCA: | PREDMET, KOLIČINA, VREDNOST IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA (V EUR Z DDV, UPOŠTEVAJE DANI POPUST): | NEPOSREDNO PLAČILO ZAHTEVA (ustrezno obkrožite) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DA; NE. |
|  |  |  |  | DA; NE. |
|  |  |  |  | DA; NE. |

Izjavljamo,

- da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci,

- da bomo dela izvajali le s podizvajalci, ki bodo priglašeni in bomo v primeru spremembe podizvajalcev pravočasno obvestili naročnika o spremembi,

- da bomo v primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo v pogodbi pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložili soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika in bomo svojemu računu ali situaciji priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki smo ga predhodno potrdili,

- da bomo v primeru, da se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavo blaga, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Kraj in datum: __________________				Žig in podpis

OBRAZEC 3.1.

IZJAVA PODIZVAJALCA

V zvezi z javnim naročilom »_______________________________________« objavljenem na portalu javnih naročil dne ________________., št. objave JN_______________/2024,

izjavljamo, da

- bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila, in sicer z:

| OBSEG IN VRSTA DEL PODIZVAJALCA: | PREDMET, KOLIČINA, VREDNOST IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA (V EUR Z DDV, UPOŠTEVAJE DANI POPUST) |
| --- | --- |

- zahtevamo / ne zahtevamo (ustrezno obkrožite), da naročnik našo terjatev plačuje neposredno,

- smo seznanjeni z dejstvom, da neposredna plačila niso obvezna, ampak je dolžan naročnik neposredno plačevati podizvajalcu, le če podizvajalec to pravočasno zahteva.

Kraj in datum: __________________				Žig in podpis

OBRAZEC 4

IZJAVA O NEPOVEZANOSTI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA S FUNKCIONARJEM ALI NJEGOVIM DRUŽINSKIM ČLANOM

(navedba imena in priimka fizične osebe ali odgovorne osebe gospodarskega subjekta)

v postopku javnega naročila objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. »JN_______________/2024« dne ………………………….. izjavljam, da poslovni subjekt____________________________________ (navedba gospodarskega subjekta) ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem  povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb).

________________________   (podpis zakonitega zastopnika)

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik alI

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

OBRAZEC 5

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

V skladu z določbo šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb) podajam v postopku javnega naročila objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. »JN_______________/2024« dne …………………………..naslednjo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo…):

(ime in priimek oziroma firma)

____________________________________________________________

(naslov prebivališča oz. sedež)

(matična številka oziroma davčna številka za druge fizične in pravne osebe-ponudnike, ki niso vpisani v poslovnem registru)

Ponudnik je nosilec tihe družbe (ustrezno označiti):     DA 	NE

V lastništvu ponudnika so udeležene naslednje fizične ali pravne osebe:

- fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št | ime in priimek: | prebivališče (stalno/začasno) | delež lastništva ponudnika v %: | tihi družbenik (DA/NE) (če DA, navedite nosilca tihe družbe) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

- pravne osebe, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe:

| Št | Naziv pravne osebe | sedež: | matična/davčna št.: | delež lastništva ponudnika v %: | Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (DA/NE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

Pri čemer so pravne osebe pod b) v lasti naslednjih fizičnih oseb:

| Pravna oseba | Ime in priimek fizične osebe | Prebivališče (stalno/začasno) | Tihi družbenik (DA/NE) | Nosilec tihe družbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- so z zgoraj navedenim ponudnikom po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe, naslednji gospodarski subjekti:

| Št | Naziv pravne osebe | Sedež pravne osebe: | Matična/davčna št.: | način povezave: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kot 5 % delnic, oziroma je udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva in ima na teh podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika takoj obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Ime in priimek zakonitega zastopnika:

Kraj in datum:	________________         žig		 __________________________

Podpis zakonitega zastopnika:

__________________________

Opomba: V primeru večjega števila udeleženih oseb, se obrazec kopira.

OBRAZEC 6

IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPOSOBNOSTI

IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE IN KADROVSKE SPOSOBNOSTI

- TEHNIČNA SPOSOBNOST

|  | Predmet naročila (objekt in vrsta del): Vrednost del (brez DDV): Klasifikacija po Uredbi o razvrščanju objektov: Opis izvedenih del: Leto in mesec izvedbe del: Datum pridobljenega uporabnega dovoljenja oz. podpisa primopredajnega zapisnika: Naročnik kot investitor del: Kontaktna oseba naročnika kot investitorja in telefonska številka |  |
| --- | --- | --- |

- KADROVSKA SPOSOBNOST

  - VODJA NADZORA

| Ime in priimek vodje nadzora: Strokovna izobrazba, ustanova in leto pridobitve: Zaposlen pri: Št. vpisa v imenik pristojne zbornice: Funkcija pri referenčnem projektu: Predmet naročila (objekt in vrsta del): Vrednost del (brez DDV): Klasifikacija po Uredbi o razvrščanju objektov: Opis izvedenih del: Leto in mesec izvedbe del: Datum pridobljenega uporabnega dovoljenja oz. podpisa primopredajnega zapisnika: Naročnik kot investitor del: Kontaktna oseba naročnika kot investitorja e-pošta in telefonska številka: |  |
| --- | --- |

  - NADZORNIK NAD DELI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

| Ime in priimek vodje nadzora: Strokovna izobrazba, ustanova in leto pridobitve: Zaposlen pri: Št. vpisa v imenik pristojne zbornice: Funkcija pri referenčnem projektu: Predmet naročila (objekt in vrsta del): Vrednost del (brez DDV): Klasifikacija po Uredbi o razvrščanju objektov: Opis izvedenih del: Leto in mesec izvedbe del: Datum pridobljenega uporabnega dovoljenja oz. podpisa primopredajnega zapisnika: Naročnik kot investitor del: Kontaktna oseba naročnika kot investitorja e-pošta in telefonska številka: |  |
| --- | --- |

  - NADZORNIK S PODROČJA ELEKTRO INŠTALACIJ

| Ime in priimek vodje nadzora: Strokovna izobrazba, ustanova in leto pridobitve: Zaposlen pri: Št. vpisa v imenik pristojne zbornice: Funkcija pri referenčnem projektu: Predmet naročila (objekt in vrsta del): Vrednost del (brez DDV): Klasifikacija po Uredbi o razvrščanju objektov: Opis izvedenih del: Leto in mesec izvedbe del: Datum pridobljenega uporabnega dovoljenja oz. podpisa primopredajnega zapisnika: Naročnik kot investitor del: Kontaktna oseba naročnika kot investitorja e-pošta in telefonska številka: |  |
| --- | --- |

  - NADZORNIK STROJNE OPREME IN STROJNIH INŠTALACIJ

| Ime in priimek vodje nadzora: Strokovna izobrazba, ustanova in leto pridobitve: Zaposlen pri: Št. vpisa v imenik pristojne zbornice: Funkcija pri referenčnem projektu: Predmet naročila (objekt in vrsta del): Vrednost del (brez DDV): Klasifikacija po Uredbi o razvrščanju objektov: Opis izvedenih del: Leto in mesec izvedbe del: Datum pridobljenega uporabnega dovoljenja oz. podpisa primopredajnega zapisnika: Naročnik kot investitor del: Kontaktna oseba naročnika kot investitorja e-pošta in telefonska številka: |  |
| --- | --- |

  - KOORDINATOR ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

| Ime in priimek koordinatorja: Strokovna izobrazba, ustanova in leto pridobitve: Zaposlen pri: |  |
| --- | --- |

- MERILO IZ KADROVSKIH REFERENC (niso pogoj) – vodja nadzora

| Ime in priimek vodje nadzora: Funkcija pri referenčnem projektu: Predmet naročila (objekt in vrsta del): Vrednost del (brez DDV): Klasifikacija po Uredbi o razvrščanju objektov: Opis izvedenih del: Leto in mesec izvedbe del: Datum pridobljenega uporabnega dovoljenja oz. podpisa primopredajnega zapisnika: Naročnik kot investitor del: Kontaktna oseba naročnika kot investitorja e-pošta in telefonska številka: |  |
| --- | --- |

| Ime in priimek vodje nadzora: Funkcija pri referenčnem projektu: Predmet naročila (objekt in vrsta del): Vrednost del (brez DDV): Klasifikacija po Uredbi o razvrščanju objektov: Opis izvedenih del: Leto in mesec izvedbe del: Datum pridobljenega uporabnega dovoljenja oz. podpisa primopredajnega zapisnika: Naročnik kot investitor del: Kontaktna oseba naročnika kot investitorja e-pošta in telefonska številka: |  |
| --- | --- |

Kraj in datum: __________________				Žig in podpis

OBRAZEC 6/1

POTRDILO TEHNIČNE SPOSOBNOSTI

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)		______________________________________________________

(naslov)	____________________________________________________

Kot naročnik potrjujemo, da je izvajalec

(naziv)		___________________________________________________

(naslov)	___________________________________________________

za nas izvedel  _________________________________________________________

_________________________________________________________

Datum pridobljenega uporabnega dovoljenja

oz. podpisa primopredajnega zapisnika:            ______________________

Klasifikacija po Uredbi o razvrščanju objektov:   _______________________

Kratek opis izvedenih del:

Skupna vrednost del (brez DDV): ______________________________

Kontaktna oseba naročnika, za dodatne informacije: ( ime in priimek )  _____________________________

Telefon/ gsm: ___________________

e-mail: _________________________

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo.

Kraj in datum:__________________                Žig in podpis izdajatelja potrdila:

_____________________

Obrazec se lahko razmnoži za dokazovanje tehnične sposobnosti

OBRAZEC 6/2

POTRDILO KADROVSKE SPOSOBNOSTI

(Vodja nadzora - pogoj in merilo)

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)		______________________________________________________

(naslov)	____________________________________________________

Kot naročnik potrjujemo, da je oseba:

Ime	_________________________

Priimek	_________________________

pri nas vodila naslednje: _______________________________________________

Klasifikacija po Uredbi o razvrščanju objektov:_______________________

Datum pridobljenega uporabnega dovoljenja

oz. podpisa primopredajnega zapisnika:          ______________________

Kratek opis izvedenih del:

Skupna vrednost del (brez DDV): ______________________________

Kontaktna oseba naročnika, za dodatne informacije: (ime in priimek)  _____________________________

Telefon/ GSM: ___________________

e-mail: _________________________

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo.

Kraj in datum:__________________                Žig in podpis izdajatelja potrdila:

_____________________

Obrazec se lahko razmnoži za dokazovanje kadrovske sposobnosti

OBRAZEC 6/3

POTRDILO KADROVSKE SPOSOBNOSTI

(Nadzornik s področja gradbeništva)

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)		______________________________________________________

(naslov)	____________________________________________________

Kot naročnik potrjujemo, da je oseba:

Ime	_________________________

Priimek	_________________________

pri nas vodila naslednje: _______________________________________________

Klasifikacija po Uredbi o razvrščanju objektov:_______________________

Datum pridobljenega uporabnega dovoljenja

oz. podpisa primopredajnega zapisnika:         ______________________

Kratek opis izvedenih del:

Skupna vrednost del (brez DDV): ______________________________

Kontaktna oseba naročnika, za dodatne informacije: (ime in priimek)  _____________________________

Telefon/ GSM: ___________________

e-mail: _________________________

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo.

Kraj in datum:__________________                Žig in podpis izdajatelja potrdila:

_____________________

Obrazec se lahko razmnoži za dokazovanje kadrovske sposobnosti

OBRAZEC 6/4

POTRDILO KADROVSKE SPOSOBNOSTI

(Nadzornik nad deli s področja elektro instalacij)

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)		______________________________________________________

(naslov)	____________________________________________________

Kot naročnik potrjujemo, da je oseba:

Ime	_________________________

Priimek	_________________________

pri nas vodila naslednje: _______________________________________________

Klasifikacija po Uredbi o razvrščanju objektov:_______________________

Datum pridobljenega uporabnega dovoljenja

oz. podpisa primopredajnega zapisnika:         ______________________

Kratek opis izvedenih del:

Skupna vrednost del (brez DDV): ______________________________

Kontaktna oseba naročnika, za dodatne informacije: (ime in priimek)  _____________________________

Telefon/ GSM: ___________________

e-mail: _________________________

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo.

Kraj in datum:__________________                Žig in podpis izdajatelja potrdila:

__________________

Obrazec se lahko razmnoži za dokazovanje kadrovske sposobnosti

OBRAZEC 6/5

POTRDILO KADROVSKE SPOSOBNOSTI

(Nadzornik nad deli s področja strojne opreme in strojnih instalacij)

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)		______________________________________________________

(naslov)	____________________________________________________

Kot naročnik potrjujemo, da je oseba:

Ime	_________________________

Priimek	_________________________

pri nas vodila naslednje: _______________________________________________

Klasifikacija po Uredbi o razvrščanju objektov:_______________________

Datum pridobljenega uporabnega dovoljenja

oz. podpisa primopredajnega zapisnika:         ______________________

Kratek opis izvedenih del:

Skupna vrednost del (brez DDV): ______________________________

Kontaktna oseba naročnika, za dodatne informacije: (ime in priimek)  _____________________________

Telefon/ GSM: ___________________

e-mail: _________________________

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo.

Kraj in datum:__________________                Žig in podpis izdajatelja potrdila

__________________

Obrazec se lahko razmnoži za dokazovanje kadrovske sposobnost

OBRAZEC 6

PONUDBENI PREDRAČUN

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

STORITEV STROKOVNEGA NADZORA PRI IZVAJANJU PROJEKTA »GRADNJA ZDRAVSTVENE POSTAJE TEZNO«

Naziv gospodarskega subjekta:

_______________________________________________

PONUDBENA CENA:

| A1: Pregled projektne dokumentacije ter izdelava poročila | EUR |
| --- | --- |
| A.2: Sodelovanje pri postopku izvedbe JN za oddajo GOI del | EUR |
| A.3. : Sodelovanje pri postopku izvedbe JN za izbor izvajalca dobave in montaže opreme | EUR |
| B1: Strokovni nadzor nad kvaliteto in roki izvedbe GOI del | EUR |
| B1.1: Izvajanje storitev strokovnega nadzora nad kvaliteto in roki izvedbe GOI del v BIM okolju | EUR |
| B2: Strokovni nadzor nad kvaliteto in roki dobave in montaže opreme | EUR |
| B2.1: Izvajanje storitev strokovnega nadzora nad kvaliteto in roki dobave in montaže opreme v BIM okolju | EUR |
| C.1: Izvajanje storitev koordinacije za varnost in zdravje pri delu - pavšal za obdobje gradnje. | EUR |
| C.2: Izdelava varnostnega načrta v izvajalni fazi projekta. | EUR |
| Skupaj ponudbena cena (brez DDV) | EUR |
| DDV ……% | EUR |
| Skupaj ponudbena cena z DDV | EUR |
| z besedo: ______________________________ in __/100 EUR |  |

ROK IZVEDBE DEL:

- Izbrani ponudnik bo z deli po točki A1 iz Popisa del pričel naslednji dan po prejemu podpisane pogodbe za izvedbo del. Pregled projektne dokumentacije in pripravo poročil izbrani ponudnik pripravi v roku 10 delovnih dni po prejemu projektne dokumentacije.

- Izbrani ponudnik bo z deli po točki A2 iz Popisa del pričel na poziv naročnika, predvidoma v roku 3 mesecev po prejemu podpisane pogodbe za izvedbo del. Pregled razpisne dokumentacije in pripravo poročil izbrani ponudnik pripravi v roku 8 delovnih dni po prejemu razpisne dokumentacije.

- Izbrani ponudnik bo z deli po točki A3 iz Popisa del pričel na poziv naročnika, tekom izvajanja gradnje objekta. Pregled razpisne dokumentacije in pripravo poročil izbrani ponudnik pripravi v roku 8 delovnih dni po prejemu razpisne dokumentacije.

- Rok za izvedbo del po točkah B1 in B2 ter del pod točko C1 iz Popisa del je v skladu z rokom za dokončanje gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter dobavo in montažo opreme, pridobitvijo uporabnega dovoljenja, odpravo pomanjkljivosti, predajo objekta in opreme financerju, investitorju ter soinvestitorju, dokončanje končnih obračunov in ostalih pogodbenih obveznosti izvajalca GOI del ter dobavitelja opreme, predvidoma skupno 30 mesecev od uvedbe v delo izbranega izvajalca GOI del. Naročnik ocenjuje, da se bodo GOI dela izvajala predvidoma 24 mesecev z začetkom v prvem kvartalu leta 2025. Dobava in montaža opreme bo trajala predvidoma 6 mesecev in bo lahko delno potekala vzporedno z zaključevanjem GOI del. Izbrani ponudnik mora po končani gradnji in vgradnji opreme, sodelovati tudi pri zaključevanju vseh formalnih obveznosti med izvajalci GOI del, dobavitelji opreme in  financerjem, investitorjem in soinvestitorjem.

- Dokumentacijo po točki C2 iz Popisa del bo izbrani ponudnik pripravil in predal pet (5) dni po uvedbi izvajalca GOI del v delo.

- Izbrani ponudnik zagotavlja sodelovanje strokovnih sodelavcev strokovnega nadzora tudi v času obdobja garancijskih rokov.

Rok za izvedbo pogodbenih del, bo skladen s potrjenim terminskim planom izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del na objektu ter dobave in montaže opreme in se bo zaključil z dokončanjem vseh pogodbenih obveznosti s strani izvajalca GOI del ter dobavitelja opreme.

VELJAVNOST PONUDBE:

Naša ponudba velja do 31. 3. 2025

Kraj in datum: __________________				Žig in podpis

OBRAZEC 7

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE

PO EPGP 758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:           (vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se izvajalca postopka javnega naročanja)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št.       (vpiše se številka objave oziroma interna oznaka postopka javnega naročanja), z dne       (vpiše se datum objave), katerega predmet je

ZNESEK IN VALUTA:       EUR (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum, ki je naveden v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- Naročnik zavarovanja je po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umaknil;

- ne sklene okvirnega sporazuma v določenem roku;

- v določenem roku po sklenitvi okvirnega sporazuma ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju mora biti prejeta na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant								           (žig in podpis)

OBRAZEC 8

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POSLA PO EPGP 758

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo posla

ŠTEVILKA GARANCIJE:       (vpiše se številka garancije)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK GARANCIJE:       (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: pogodba       št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: ……………… EUR (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI: …………… (vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu. Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant										(žig in podpis)

OBRAZEC 9

## MENIČNA IZJAVA za odpravo pomanjkljivosti in napak

## v garancijskem roku

Ponudnik:

Naročniku, Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor kot garancijo za sodelovanje svojih strokovnih sodelavcev strokovnega nadzora pri odpravi pomanjkljivosti in napak v obdobju garancijskih rokov po pogodbi »Storitev strokovnega nadzora pri izvajanju projekta: Gradnja zdravstvene postaje Tezno« izročamo eno (1) bianco  menico  v višini 5% od pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša ____________EUR.

Na menici je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje:

______________________					_______________________

(ime in priimek)                                                                	(lastnoročni podpis)

______________________					_______________________

(ime in priimek)                                                                	(lastnoročni podpis)

Na podlagi navedenega pooblaščamo Mestno občino Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, da v kolikor:

- ne bomo odpravili vseh pomanjkljivosti in napak v garancijskem rokih, opredeljenih v pogodbi,

lahko našo bianco menico izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek naših obveznosti, da na menico vpiše klavzulo »BREZ PROTESTA« ter da menico domicilira pri banki _____________________ ali pri katerikoli drugi poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun.

Izdajatelj menice se odreka vsem ugovorom (tudi ugovorom v sodnem postopku) proti tako izpolnjeni menici.

NALOG ZA PLAČILO MENICE

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo ……………………………………. banko oziroma katerokoli drugo poslovno banko s sedežem v Republiki Sloveniji, ki v času unovčitve vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu za znesek ____________ EUR.

Ta menična izjava velja 30 dni dlje kot velja garancija na solidnost gradnje po pogodbi za »Izvedbo GOI del za objekt Zdravstvena postaja Tezno«

Po poteku navedenega roka mora Mestna občina Maribor vrniti neizpolnjeno menico ponudniku.

| (kraj, datum) Priloga: 1x menica | žig | (podpis odgovorne osebe) |
| --- | --- | --- |

OBRAZEC 11

FINANCER IN NAROČNIK:

Mestna občina Maribor,

Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor,

ki jo zastopa župan Aleksander Saša Arsenovič,

(v nadaljevanju: financer)

Matična številka:  5883369000

Identifikacijska številka za DDV: SI12709590

in

INVESTITOR V IMENU MESTNE OBČINE MARIBOR:

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,

Ulica talcev 9, 2000 Maribor,

ki ga zastopa direktor izr. prof. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec., svetnik,

(v nadaljevanju:  investitor)

Matična številka: 5054095000

Identifikacijska številka za DDV: SI49672509

in

SOINVESTITOR in SOFINANCER:

Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor,

Minařikova ulica 6, 2000 Maribor,

ki ga zastopa  direktor Albin Turk, univ. dipl. ekon.

(v nadaljevanju: soinvestitor);

Matična številka: 5054419000

ID številka za DDV: SI 30129915

in

IZVAJALEC

________________________________

ki ga zastopa -

(v nadaljevanju: izvajalec)

Identifikacijska številka za DDV:

Matična številka:

sklenejo naslednjo

## P O G O D B O

o izvedbi storitev strokovno-tehničnega nadzora pri izvedbi GOI del ter dobavi in montaži opreme  za objekt »ZDRAVSTVENA POSTAJA TEZNO, MARIBOR«

UVODNE UGOTOVITVE

- člen

Pogodbene stranke ugotavljajo:

- da je naročnik za predmetno javno naročilo izvedel odprti postopek v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F, v nadaljevanju ZJN-3), ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne ………... pod številko JN………………….

- da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik z odločitvijo o oddaji javnega naročila št. ………………, katera je bila na portalu javnih naročil objavljena dne …………..

Pogodba je sklenjena v skladu s ponudbo izvajalca številka: _______ z dne ________.

Izvajalec je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno, kvalitetno in pravočasno izvedbo prevzetih del.

## PREDMET POGODBE

- člen

S to pogodbo financer naroča, izvajalec pa prevzema izvajanje storitve strokovno-tehničnega nadzora pri izvedbi gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter dobavi in montaži opreme za objekta »ZP Tezno«.

Storitve, ki so predmet pogodbe obsegajo:

## A.: PREGLED PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN SODELOVANJE PRI POSTOPKU DVEH JAVNIH NAROČIL

A.1: Pregled projektne dokumentacije, obsega naslednje storitve:

- pregled DGD in PZI projektne dokumentacije in podaja morebitnih pripomb na izdelano PZI projektno dokumentacijo ter priprava poročila o pregledu;

A.2: Sodelovanje pri postopku za javno naročilo za izbor izvajalca GOI del, obsega naslednje

storitve:

- pregled in preveritev razpisne dokumentacije in pregled popisov del;

- pregled in preveritev ponudbenega predračuna, pregled popisov del in ponudbi priloženih prilog;

- ocenitev ponudb glede na merila;

- pregled in preveritev ponudb v delu, ki se nanaša na izpolnjevanje zahtev glede predmeta naročila; tehničnih in kadrovskih zmogljivosti, referenc in solidnosti ponudnika;

- priprava poročila o pregledu;

- sodelovanje pri pripravi odgovorov in dodatnih pojasnil v času trajanja javnega naročila za potencialne ponudnike;

- sodelovanje pri reševanju morebitnih zahtevkov za revizijo;

A.3:  Sodelovanje pri postopku za javno naročilo za izbor dobavitelja in monterja opreme,

obsega naslednje storitve:

- pregled in preveritev razpisne dokumentacije in pregled popisov del;

- pregled in preveritev ponudbenega predračuna, pregled popisov del in ponudbi priloženih prilog;

- ocenitev ponudb glede na merila;

- pregled in preveritev ponudb v delu, ki se nanaša na izpolnjevanje zahtev glede predmeta naročila; tehničnih in kadrovskih zmogljivosti, referenc in solidnosti ponudnika;

- priprava poročila o pregledu;

- sodelovanje pri pripravi odgovorov in dodatnih pojasnil v času trajanja javnega naročila za potencialne ponudnike;

- sodelovanje pri reševanju morebitnih zahtevkov za revizijo;

## B.: STROKOVNI NADZOR V ČASU IZVAJANJA GRADNJE TER DOBAVE IN MONTAŽE        OPREME

- izvedba prijave gradbišča in začetka gradnje; B1

- uvedba izvajalca v delo; (B1 in B2)

- pregled in potrditev terminskega plana gradnje ter dobave in montaže opreme, ki ga bo pripravil izvajalec; (B1 in B2)

- pregled in potrditev finančnega plana gradnje ter dobave in montaže opreme, ki ga bo pripravil izvajalec; (B1 in B2)

- nadzor nad ustreznostjo zavarovanja gradbišča; B1

- sodelovati pri zakoličenju objekta in redno spremljati skladnost gradnje objekta na gradbišču; B1

- zagotavljati stalen geomehanski/geotehnični nadzor; B1

- izdelava končnega geomehanskega poročila, B1

- skrbeti  za pravočasno  predajo ali podaljševanje  finančnih  in  ostalih  zavarovanj, (B1 in B2)

- pripraviti in uskladiti vzorce vmesnih in končnega računa (situacij) in končnega obračuna; (B1 in B2)

- ustno in pisno opozoriti udeležence pri graditvi objektov, če ugotovi kršitve in dejanja, ki so v nasprotju z določbami gradbenega zakona; (B1 in B2)

- ustaviti gradnjo objekta, če se kršitve iz prejšnje alineje kljub opozorilu nadaljujejo ali napake, nastale kot posledica teh kršitev, niso pravočasno odpravljene ter v teh primerih ugotovljene kršitve prijaviti gradbenemu in drugim inšpektorjem; (B1 in B2)

- morebitne potrebe po spremembi ali dopolnitvi dokumentacije za izvedbo gradnje ter dobave in montaže opreme pravočasno sporočiti financerju in projektantom ter jih z njimi uskladiti; (B1 in B2)

- pregledovanje in potrjevanje gradbenega dnevnika, knjige obračunskih izmer, (B1 in B2)

- nadzorovati pravilnost vpisa sprememb, nastalih med gradnjo in montažo opreme, v dokumentacijo ter Skupno podatkovno okolje (CDE) za izvedbo gradnje, ki jih zabeleži izvajalec in so podlaga za izdelavo  dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja in dokazila o zanesljivosti);  (B1 in B2)

- kontrola in potrditev vmesnih računov in končnega računa (situacij oz. Potrdila o vmesnem in končnem plačilu) in končnega obračuna; (B1 in B2)

- finančno spremljanje izvajanja pogodbe za izvedbo GOI del in za dobavo in montažo opreme; (B1 in B2)

- pregled ustreznosti delitve začasnih in končne situacije izvajalcev, glede na zahtevan ključ delitve, podan s strani financerja, investitorja in soinvestitorja; (B1 in B2)

- opozoriti na tehnične rešitve v dokumentaciji za izvedbo gradnje, ki bi lahko bile v nasprotju z veljavnim Gradbenim zakonom,  z  gradbenim  dovoljenjem,  predpisi  s  katerimi  se  podrobneje  določijo bistvene in druge zahteve in drugimi predpisi ter v nasprotju z ekonomičnostjo v času uporabe objekta; (B1 in B2)

- od  vseh  izvajalcev  prevzemati,  zbirati  in  preverjati  potrdila  o  skladnosti  in  ustreznosti gradbenih  in  drugih  proizvodov,  materialov  ter  naprav  in  s  kakovostnimi  zahtevami investitorja pred vgradnjo nameravanih materialov in opreme – skladno z veljavno zakonodajo;  (B1 in B2)

- na podlagi analize o lastnostih gradbenih in drugih proizvodov, ki jih izvajalec predlaga, kot ekvivalent proizvodov v projektantskem popisu potrditi njihovo ustreznost; (B1 in B2)

- pregled in uskladitev dokumentacije o zanesljivosti objekta, ki jo je pripravil izvajalec GOI del; B1

- uskladitev in podpis izjave o zanesljivosti objekta; B1

- sodelovati na tehničnem pregledu in pri odpravi pomanjkljivosti po opravljenem  tehničnem pregledu do zaključka upravnega postopka (pridobitve uporabnega dovoljenja); B1

- izvajalec  mora  za  vodenje  nadzora  določiti  pooblaščenega  arhitekta  ali  pooblaščenega inženirja iz področja gradbeništva (v nadaljnjem besedilu: vodja nadzora) in ki  zanj  opravlja  poklicne  naloge  v  eni  od  predpisanih  oblik  v  skladu  z  zakonom,  ki  ureja inženirsko dejavnost. Vodja nadzora izvaja in koordinira nadzor nad gradnjo v celoti; (B1 in B2)

- vodja  nadzora  svoje ugotovitve  vpisuje  v  gradbeni  dnevnik. Z lastnoročnim  podpisom gradbenega  dnevnika potrjuje, da so podatki oziroma vpisi, vneseni v gradbeni dnevnik resnični; (B1 in B2)

- opravljanje vseh ostalih nalog v skladu z Gradbenim zakonom ali zakonodajo veljavno v času izvajanja projekta; (B1 in B2)

- skrb,  da  bodo  izvajalci  sledljivo  vodili  dokumentacijo,  iz  katere  bodo  razvidne  vse spremembe projekta; (B1 in B2)

- izvajanje nalog po BIM (B1.1 in B2.1):

  - upravljanje skupnega okolja za izmenjavo podatkov (CDE - Common Data Environment),

  - upravljanje projektnih informacij,

  - koordinacija in sodelovanje z vsemi udeleženimi v zvezi z izvajanjem nalog po BIM,

  - vodenje zapisnikov koordinacij v CDE okolju vključno z dodeljevanjem nalog odgovornim osebam

  - izvajanje dokumentiranja procesa gradnje s 360° posnetki celotne stavbe od začetka do konca gradnje v korakih 2x mesečno (dopustna prilagoditev glede na dinamiko izvajanj);

- podpis izjav da so dela dokončana, skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem in da so izpolnjene  predpisane  bistvene  zahteve, ki so priloga k zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja, B1

- pregled ostale dokumentacije, ki nastaja tekom gradnje ter dobave in montaže opreme (dokazilo  o  zanesljivosti  objekta, obratovalna in vzdrževalna navodila, …); (B1 in B2)

- pregled dodatnih načrtov vključno z delavniškimi risbami; (B1 in B2)

- pregled morebitnih zahtevkov za dodatna in nepredvidena dela, kar pomeni pregled utemeljenosti zahtevka, preveritev količin, preveritev ustreznosti cene glede na pogodben predračun in glede na stanje cen na trgu. Utemeljitev in pojasnila nadzornika morajo biti podana pisno, z jasno opredelitvijo končnega stališča do podanega zahtevka; (B1 in B2)

- nadzor  kvalitete  izvajanja  in  izvedenih  del  na  gradbišču:

  - spremljanje kontrole kakovosti izvajanja zemeljskih del, zemeljskih materialov in morebitnih alternativnih materialov, B1

  - izdaja  pisnih  zahtev  po  dodatnih  kontrolnih  meritvah  na  terenu,  odvzemih  vzorcev  in preiskavah s strani neodvisne inštitucije, če se za to pokaže potreba, B1

  - pregled in pisna potrditev vgrajene armature pred betoniranjem; B1

  - spremljanje rezultatov izvedenih preiskav na odvzetih betonskih vzorcih, odvzetih v skladu s potrjenim projektom izvajanja betonske konstrukcij izvajalcev; B1

  - pregled in pisna potrditev poročil, izjav o lastnostih, certifikatov o ustreznosti ter drugih dokumentov o kvaliteti materialov, proizvodov, opreme in inštalacij, ki se vgrajujejo v objekt; (B1 in B2)

  - pregled  in  kontrola  vseh  potrebnih  izvršenih  meritev  (elektro  meritve,  ozemljitve, vodotesnost, pretoki, hrup, obratovalni monitoring …); (B1 in B2)

  - pregled  in  pisna  potrditev  končnih  strokovnih  ocen,  ki  jih  pridobijo  izvajalci,  o  kvaliteti vgrajenih materialov, proizvodov, opreme in inštalacij; (B1 in B2)

  - pregled čiščenja gradbišča med gradnjo in po končanih delih; (B1 in B2)

  - nadzor nad doseganjem dogovorjenih vmesnih in končnih rokov izgradnje, dobav in montaž; (B1 in B2)

- sam ali v sodelovanju s financerjem in izvajalci GOI del ter dobavitelji opreme, reševati  probleme, ki se pojavljajo in tako omogočiti neovirano realizacijo vsakega posameznega projekta; (B1 in B2)

- sodelovati  s financerjem oziroma  pooblaščenim  predstavnikom  financerja  v  upravnih postopkih in v postopkih s soglasodajalci (mnenjedajalci); B1

- redno poročati predstavniku financerja o poteku izvajanja projekta; (B1 in B2)

- posredovanje in pojasnjevanje zahtev, predlogov in sugestij financerja in dajanje ustreznih navodil različnim udeležencem (skozi operativne sestanke ali v direktnih kontaktih s posameznimi udeleženci); (B1 in B2)

- sklicevanje, udeležba in zapisniško vodenje tedenskih (po potrebi tudi več) koordinacijskih sestankov na gradbišču;  (B1 in B2)

- po potrebi sklicevanje izrednih sestankov z različnimi udeleženci na projektu (samoiniciativno ali na predlog financerja oziroma pooblaščenega predstavnika financerja), vključno s pripravo zapisnikov o le-teh; (B1 in B2)

- operativno  spremljanje  terminskega  (tedensko)  in  finančnega  plana  izvajanja  vseh  del  v sklopu  gradnje ter dobave in  montaže opreme ter odprave  vseh  pomanjkljivosti  na  izvedenih  delih;  (B1 in B2)

- nadzor nad uresničevanjem vseh določil pogodbe med financerjem, investitorjem in soinvestitorjem ter izvajalci gradnje in dobavitelji opreme ter pravočasno poročanje financerju oziroma pooblaščenemu predstavniku poroča o morebitnih odstopanjih od le-teh; (B1 in B2)

- sodelovanje s koordinatorjem za varstvo in zdravje pri delu; (B1 in B2)

- sodelovanje pri koordinaciji faz vgradnje opreme; (B1 in B2)

- nadzor nad vgradnjo opreme; B2

- priprava in dostava poročil financerju, investitorju in soinvestitorju o izvajanju gradnje ter  dobavi in montaži opreme (mesečna poročila oz. tedenska, če se to izkaže za potrebno in/ali jih bo zahteval financer) iz katerih mora biti razviden obseg izvedenih del, primerjava stopnje izvedbe del s potrjenim terminskim planom ter popis vpisov v gradbeni dnevnik. Poročilo je obvezna priloga mesečnemu računu; (B1 in B2)

- priprava in dostava končnega poročila o zaključku del financerju oziroma  pooblaščenemu  predstavniku  financerja; (B1 in B2)

- priprava in dostava zaključnega poročila financerju, investitorju in soinvestitorju (na podlagi zapisnika o primopredaji objekta in opreme ter ob poteku reklamacijske-garancijske dobe); (B1 in B2)

- vodenje vmesnih in končnega kvalitetnega ter količinskega prevzema izvedenih del in montaži opreme ter priprava zapisnika, (B1 in B2)

- vodenje faznih in končne primopredaje izvedenih del in montirane opreme ter priprava zapisnikov, (B1 in B2)

- vsa  druga  dela  in  naloge,  ki  po  naravi  in  vsebini  inženirskega  posla  ali  posla nadzornika gradnje spadajo v obseg poslov inženirja oziroma nadzornika. (B1 in B2)

## C.: IZDELAVA VARNOSTNEGA NAČRTA IN OPRAVLJANJE FUNKCIJE KOORDINATORJA ZA VARSTVO PRI DELU

C.1: IZDELAVA VARNOSTNEGA NAČRTA

Pred začetkom dela na gradbišču mora izvajalec zagotoviti izdelavo varnostnega načrta, skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1).

- Vsaka sprememba, ki lahko vpliva na varnost in zdravje delavcev pri delu na gradbišču, mora biti vnesena v varnostni načrt. Varnostni načrt je sestavni del projektne dokumentacije, določene s posebnimi predpisi.

- V skladu z zaključevanjem gradbenih faz je potrebno Varnostni načrt ustrezno dopolniti in prilagoditi novi situaciji na gradbišču.

- Predvideti je potrebno tudi ukrepe za varovanje okolice in ne le gradbišča med gradnjo.

Vsebina varnostnega načrta mora vsebovati vsaj:

- opis in načrt ureditve gradbišča, ki določa konkreten način izpolnitve zahtev uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih;

- kratek opis izbranih/uporabljenih tehnologij gradnje;

- seznam nevarnih snovi;

- navedbo posebno nevarnih del;

- določitev delovnih mest, na katerih je večja nevarnost za življenje in zdravje delavcev, ter vrste in količine potrebne osebne varovalne opreme; določitev prostorov ali delovišč, kjer veljajo olajšave v zvezi s splošno zahtevo nošenja čelade;

- smernice za usklajevanje interakcije z industrijskimi aktivnostmi v neposredni bližini gradbišča, tudi z začasno prekinitvijo komunalnih vodov, če je to potrebno;

- terminski plan – načrtovano zaporedje/istočasnost, roki za izvedbo del;

- skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu;

- obveznost vodij del o medsebojnem obveščanju o poteku posameznih faz dela;

- gradbiščni red (izvleček ukrepov in pravil za zagotovitev varnosti na gradbišču);

- popis del in izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja na gradbišču.

Vsebina varnostnega načrta se mora sprotno ustrezno prilagoditi spremembam na gradbišču in fazi gradnje ter montaži opreme.

C.2: OPRAVLJANJE FUNKCIJE KOORDINATORJA ZA VARSTVO PRI DELU

Dela koordinatorja za varnost in zdravje pri delu je potrebno izvajati v obsegu in v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Dela koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta (v fazi izgradnje, vključno z dobavo in montažo opreme, ki bi potekala pred končanjem graditve) vključujejo vsaj:

- usklajevanje izvajanja temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu pri sprejemanju odločitev o tehničnih in/ali organizacijskih vidikih pri planiranju posameznih faz dela ter pri določanju rokov, ki so potrebni za varno dokončanje posameznih faz dela, ki se izvajajo hkrati ali zaporedno;

- usklajevanje izvajanja ustreznih določb, da bi zagotovil, da delodajalci in samozaposlene osebe dosledno upoštevajo temeljna načela varnosti in zdravja pri delu ter da ravnajo po varnostnem načrtu;

- izdelava varnostnega načrta in uskladitev slednjega z dokumentacijo vezano na spremembe na gradbišču;

- zagotavljanje sodelovanja in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za drugim delajo na gradbišču in njihovih delavskih predstavnikov, s ciljem preprečevanja poškodb ali zdravstvenih okvar pri delu;

- preverjanje varnega izvajanja delovnih postopkov in usklajevanje načrtovane aktivnosti;

- pregledati in po potrebi zahtevati dopolnitev plana montaže, ki ga predloži izvajalec kadar je to potrebno,

- zagotavljanje, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene, in osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišče;

- zagotovitev pravočasnega podpisa sporazuma o skupnem in varnem delu na gradbišču;

- vodenje ustrezne in potrebne dokumentacije (knjiga ukrepov,…;

- ukrepanje skladno z zakonskimi določili v primeru, da izvajalec ne upošteva navodil koordinatorja;

- opravljanje vseh ostalih nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, ki jih narekuje veljavna zakonodaja in ki niso eksplicitno navedene v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

## D.: STROKOVNI NADZOR V GARANCIJSKI DOBI

- Izvajalec zagotavlja spremljanje objekta v garancijskem roku, izdelavo reklamacijskih zapisnikov, organizacijo, koordinacijo in nadzor nad odpravo napak ter pomanjkljivosti v garancijskem roku, ugotavljanje škode in sestava terjatev do škodnih zavezancev, izdelavo poročil za financerja in soinvestitorja (letno), ter sodelovanje svojih strokovnih sodelavcev strokovnega nadzora, kadar je to potrebno;

- izvedba super-kolavdacijskega pregleda pred iztekom garancijske dobe, izdelava reklamacijskega zapisnika in zahtevka za odpravo napak ter organizacija, koordinacija in nadzor nad odpravo napak, ugotovljenih na super- kolavdacijskem pregledu;

Izvajalec je dolžan v okviru storitev, ki jih prevzema, izvesti vse potrebne aktivnosti za celotno izvedbo teh opravil in popolno realizacijo projekta, ne glede na to, ali so te storitve eksplicitno navedene ali ne. Izvajalec se zavezuje, da bo v okviru izvajanja storitev nadzora nad gradnjo izvršil vsa potrebna dejanja in storitve, ki jih določajo veljavni predpisi za odgovornega nadzornika oziroma odgovornega nadzornika posameznih del. Nadalje se izvajalec zavezuje še, da bo izvedel vse, kar bo potrebno za to, da bo izvajalec gradnje pri izvedbi spoštoval vse veljavne predpise v Republiki Sloveniji (iz delovnopravnega področja, iz področja varstva pri delu, iz področja ravnanja z odpadki in vseh drugih področij), katerih izpolnjevanje je obveznost financerja in da bo izvajalec gradnje na svoje stroške od pristojnih organov in institucij pridobili vsa potrebna dovoljenja, da bo ustrezno zavaroval delovišče, zagotovil varstvo pri delu in ustrezno organizacijo dela ter da bo v tem okviru izdelal vso potrebno dokumentacijo in izvedel vse potrebne ukrepe v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec po tej pogodbi je dolžan zagotoviti redno izvajanje nadzora na gradbišču s strani odgovornega nadzornika oziroma odgovornega nadzornika posameznih del.

Vodja nadzora komunicira s predstavnikom financerja, koordinira delo vodji nadzora posameznih del in je za izvedbo njihovega dela tudi odgovoren.

Vodja nadzora mora biti prisoten na gradbiščih vsak dan (prisotnost nadzornika se zapiše v gradbenem dnevniku). V primeru odsotnosti mora zagotoviti prisotnost svojega namestnika, ki mora biti nominiran nadzornik in ga imenuje ob začetku del ter o tem obvesti financerja. Nadzorniki za posamezna dela morajo biti dnevno prisotni na gradbiščih v teku izvedbe del, ki jih pokrivajo, v ostalem času (v dobi za reklamacijo napak) pa so vodja nadzora in nadzorniki za posamezna dela prisotni po potrebi. Vodenje tedenskih koordinacijskih sestankov na gradbišču izvaja vodja nadzora ali namestnik vodje nadzora ter vodi ustrezno dokumentacijo o koordinacijah.

Vsi kadri ki bodo izvajali naloge v okviru predmetnega javnega naročila morajo biti predhodno potrjeni s strani financerja.

Financer lahko zahteva zamenjavo dela kadra nadzora, če smatra, da ta ne opravlja nalog v celotnem obsegu določil pogodbe.

Vodja nadzora mora za opravljanje vseh nalog zagotoviti osebje z ustrezno izobrazbo, strokovnimi kvalifikacijami in primernimi delovnimi izkušnjami.

V kolikor prisotnost ključnega kadra (vodja nadzora in nadzorniki za posamezna dela) na gradbišču ni skladna z določili pogodbe lahko financer izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen. V primeru, da se ne zagotavlja zahtevane prisotnosti ključnega kadra (vodja nadzora in nadzorniki za posamezna dela), kakor je ta opredeljena v pogodb iznaša  pogodbena kazen 250 EUR za vsak dan, ko izvajalec krši zahtevo v zvezi s prisotnostjo na način, da ga na gradbišču ni, čeprav bi moral biti.

ROKI IZVEDBE

- člen

Izbrani izvajalec bo z deli po točki A1 pričel naslednji dan po prejemu podpisane pogodbe za izvedbo del. Pregled projektne dokumentacije in pripravo poročil izvajalec pripravi v roku 10 delovnih dni po prejemu projektne dokumentacije.

Izbrani izvajalec bo z deli po točki A2 pričel na poziv financerja, predvidoma v roku 3 mesecev po prejemu podpisane pogodbe za izvedbo del. Pregled razpisne dokumentacije in pripravo poročil izvajalec pripravi v roku 8 delovnih dni po prejemu razpisne dokumentacije.

Izbrani izvajalec bo z deli po točki A3 pričel na poziv financerja, tekom izvajanja gradnje objekta. Pregled razpisne dokumentacije in pripravo poročil izvajalec pripravi v roku 8 delovnih dni po prejemu razpisne dokumentacije.

Rok za izvedbo del po točkah B1 in B2 ter del pod točko C1 je v skladu z rokom za dokončanje gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter dobavo in montažo opreme, pridobitvijo uporabnega dovoljenja, odpravo pomanjkljivosti, predajo objekta in opreme financerju, investitorju ter soinvestitorju, dokončanje končnih obračunov in ostalih pogodbenih obveznosti izvajalca GOI del ter dobavitelja opreme, predvidoma skupno 30 mesecev od uvedbe v delo izbranega izvajalca GOI del. Financer ocenjuje, da se bodo GOI dela do pridobitve uporabnega dovoljenja, izvajala predvidoma 24 mesecev z začetkom v prvem kvartalu leta 2025. Dobava in montaža opreme bo trajala predvidoma 6 mesecev do prevzema opreme in bo lahko delno potekala vzporedno z zaključevanjem GOI del. Izvajalec mora po končani gradnji (pridobitvi uporabnega dovoljenja) in vgradnji opreme (prevzemu opreme), sodelovati tudi pri zaključevanju vseh formalnih obveznosti med izvajalci GOI del, dobavitelji opreme in  financerjem, investitorjem in soinvestitorjem.

Dokumentacijo po točki C2 bo izvajalec pripravil in predal pet (5) dni po uvedbi izvajalca GOI del v delo.

Rok za izvedbo pogodbenih del, bo skladen s potrjenim terminskim planom izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del na objektu ter dobave in montaže opreme in se bo zaključil z dokončanjem vseh pogodbenih obveznosti s strani izvajalca GOI del ter dobavitelja opreme.

Izbrani izvajalec zagotavlja sodelovanje strokovnih sodelavcev strokovnega nadzora tudi v času obdobja garancijskih rokov.

Nadzornik se obvezuje, da bo storitve po tej pogodbi opravljal in dokončal skladno s terminskim planom izvedbe del, nad katerim bo izvajal nadzor, upoštevajoč dejansko dinamiko gradnje, to je od uvedbe izvajalca gradnje v delo do pridobitve uporabnega dovoljenja, odprave pomanjkljivosti, predaje objekta in opreme financerju in soinvestitorju, dokončanje končnega obračuna in ostalih pogodbenih obveznosti izvajalca GOI del ter dobavitelja opreme.

CENA

- člen

Cena storitev po tej pogodbi znaša:

| A1: Pregled projektne dokumentacije ter izdelava poročila | EUR |
| --- | --- |
| A.2: Sodelovanje pri postopku izvedbe JN za oddajo GOI del | EUR |
| A.3. : Sodelovanje pri postopku izvedbe JN za izbor izvajalca dobave in montaže opreme | EUR |
| B1: Strokovni nadzor nad kvaliteto in roki izvedbe GOI del | EUR |
| B1.1: Izvajanje storitev strokovnega nadzora nad kvaliteto in roki izvedbe GOI del v BIM okolju | EUR |
| B2: Strokovni nadzor nad kvaliteto in roki dobave in montaže opreme | EUR |
| B2.1: Izvajanje storitev strokovnega nadzora nad kvaliteto in roki dobave in montaže opreme v BIM okolju | EUR |
| C.1: Izvajanje storitev koordinacije za varnost in zdravje pri delu - pavšal za obdobje gradnje. | EUR |
| C.2: Izdelava varnostnega načrta v izvajalni fazi projekta. | EUR |
| Skupaj ponudbena cena (brez DDV) | EUR |
| DDV ……% | EUR |
| Skupaj ponudbena cena z DDV | EUR |
| z besedo: ______________________________ in __/100 EUR |  |

Pogodbena cena je fiksna in nespremenljiva in se ne spreminja do konca pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec je upravičen do dodatnega plačila le, v kolikor se obseg izvedbe GOI del zaradi dodatnih del poveča za več kot 20% vrednosti ali se obdobje izvajanja GOI del podaljša za več kot 3 mesece, razen v primeru zamude po krivdi izvajalca GOI del, v tem primeru je izvajalec do dodatnega plačila upravičen takoj po preteku roka za izvedbo GOI del.

V primeru povečanja obsega GOI del je izvajalec upravičen do sorazmernega dodatnega plačila nad 20% iz naslova storitve B1.1..

Za vsako spremembo pogodbene cene naročnik in izvajalec skleneta dodatek k tej pogodbi, v katerem se določi vrsta, obseg in cena dodatnih del. Morebitna dodatno naročena dela izvajalec nudi po izhodiščni pogodbeni ceni in z enakim popustom.

OBRAČUN IN NAČIN PLAČILA

- člen

Sredstva za plačilo opravljenih storitev zagotavljajo investitor in soinvestitor v deležih, kot opredeljeno v nadaljevanju:

-	investitor (ZD Maribor) v višini 95,41% vrednosti obračunanih storitev,

-	soinvestitor (Mariborske Lekarne) v višini 4,59% vrednosti obračunanih storitev.

Del sredstev investitorja za splošne ambulante v deležu 53,01% vrednosti obračunanih storitev se zagotavlja iz proračunskih sredstev Mestne občine Maribor – financerja.

Del sredstev investitorja za specialistične ambulante v deležu 42,40% vrednosti obračunanih storitev se zagotavlja iz proračunskih sredstev vseh občin soustanoviteljic ZD Maribor, na podlagi ločenega sporazuma med občinami in ZD Maribor.

- člen

Izvedene storitve navedene pod točko A1, A2, A3 in C.2. iz 4. člena pogodbe bo izvajalec obračunaval v celotnem znesku za posamezno storitev. Po dokončanju del izvajalec izstavi e-račun, za dokončanje del se smatra predaja poročil oziroma dokumentacije.

Izvajalec bo za izvršena dela pod točko B1 in C1 iz 4. člena pogodbe izstavljal mesečne e-račune v pavšalni vrednosti do 95% pogodbene vrednosti teh postavk. Za preostalih 5% lahko izvajalec izstavi e-račun po uspešno pridobljenem uporabnem dovoljenju, primopredaji objekta in zaključku pogodbenih obveznosti s strani izvajalca GOI del (končni obračun, predaja finančnih zavarovanj, …). Mesečni pavšal se izračuna na podlagi potrjenega terminskega plana za izvedbo GOI del in se prične obračunavati od termina uvedbe izvajalca GOI del v delo. K e-računu mora izvajalec priložiti mesečno poročilo o opravljenih dejavnostih.

Izvajalec bo za izvršena dela pod točko B2 iz 4. člena pogodbe izstavljal mesečne e-račune v pavšalni vrednosti do 95% pogodbene vrednosti teh postavk. Za preostalih 5% lahko izvajalec izstavi e-račun po uspešno opravljene kvalitetnem pregledu, uspešni primopredaji opreme in zaključku vseh pogodbenih obveznosti s strani dobaviteljev opreme (končni obračun, predaja finančnih zavarovanj, …). Mesečni pavšal se izračuna na podlagi potrjenega terminskega plana za dobavo in montažo opreme ter se prične obračunavati v času dobave in montaže opreme.

Izvajalec bo za vsak sklop storitev izstavil dva ločena e-računa za investitorja in soinvestitorja v deležu, kot je navedeno v prvem odstavku 5. člena. Investitor mora takoj po prejemu e-računa od izvajalca oziroma najkasneje v 5 dneh, le tega v potrditev posredovati financerju. Financer, investitor in soinvestitor so dolžni zavrniti e-račun v roku 15 dni od njegovega uradnega prejema, sicer se smatra, da je račun potrjen.

Investitor je dolžan v roku 8 dni po prejemu e-računa s strani izvajalca izstaviti e-zahtevek financerju za splošne ambulante, v skladu z drugim odstavkom 5. člena pogodbe. K e-zahtevku mora obvezno priložiti račun izvajalca z jasno označenim datumom prejema. Financer je dolžan poravnati stroške po izstavljenem e-zahtevku v roku največ 30 dni od prejema e-računa izvajalca pri investitorju.

Investitor bo v skladu z ločenim dogovorom izstavil e-zahtevke občinam soustanoviteljicam za specialistične ambulante.

Investitor in soinvestitor bosta e-račun poravnala v roku največ 30 dni od uradnega prejema pravilno izstavljenega in opremljenega e-računa.

Investitor in soinvestitor bosta potrjene e-račune plačala na transakcijski račun izvajalca št.: __________________ odprt pri ____________.

PODIZVAJALCI

- člen

(Podizvajalci v pogodbi)

(to vsebino naročnik vključi v pogodbo, če ponudnik pri izvajanju naročila ne nastopa s podizvajalci)

Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal sam. V dela po tej pogodbi izvajalec ne sme samovoljno vključiti podizvajalca. Izvajalec lahko v primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del, naročniku predlaga vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi, ki izpolnjuje vse pogoje in zahteve naročnika vezane na podizvajalca iz dokumentacije v postopku oddaje javnega naročila. Vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi je mogoča po predhodnem soglasju naročnika s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.

ALI

(naročnik to vsebino vključi v pogodbo, če ponudnik pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci)

Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali naslednji podizvajalci:

1. ______________________________;      _____________________

Matična št.: _________________, davčna št.: SI ________, TRR: ___________________pri __________________________________________

(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun).

Za izvajalca bo podizvajalec opravil naslednja dela:

…………………………………………………………………………v vrednosti , ……………… EUR brez DDV

Podizvajalec zahteva/ne zahteva, da naročnik našo terjatev plačuje neposredno.

2. ______________________________;      _____________________

Matična št.: _________________, davčna št.: SI _________, TRR: ___________________pri __________________________________________

(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun).

Za izvajalca bo podizvajalec opravil naslednja dela:

…………………………………………………………………………v vrednosti , ……………… EUR brez DDV

Podizvajalec zahteva/ne zahteva, da naročnik našo terjatev plačuje neposredno.

Izvajalec se obvezuje, da bo pogodbene obveznosti izvedel v sodelovanju s podizvajalci, navedenimi v ponudbi in da ne bo zamenjal katerega od navedenih podizvajalcev brez predhodnega pisnega soglasja naročnika in ob pogoju, da novi podizvajalec izpolnjuje pogoje za podizvajalce iz razpisne dokumentacije.

Zamenjavo podizvajalca predlaga izvajalec s pisno vlogo, ki jo mora podati naročniku najkasneje v petih (5) dneh po spremembi podizvajalca in kateri mora biti priložena naslednja dokumentacija:

- svoja izjava, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu (v kolikor zamenjuje podizvajalca);

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih pogodbenih obveznosti neposredno novemu podizvajalcu;

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu ter

- vsa dokumentacija, ki se v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom zahteva za podizvajalca.

Naročnik  bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema popolnega predloga.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki to pisno zahtevajo. Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila, soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca.

Izvajalec mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Kadar namerava izvajalec izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

- izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če naročnik ugotovi, da pogodbene obveznosti izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico  odstopiti od te pogodbe.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo celotnega naročila, ne glede na število podizvajalcev in dano soglasje naročnika k menjavi ali izboru podizvajalcev.

## OBVEZNOSTI IN PRAVICE POGODBENIH STRANK

- člen

Izvajalec se obvezuje:

- da bo dela, prevzeta s to pogodbo, opravil strokovno in kvalitetno, v skladu s pravili stroke, z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi ter uzancami in zakoni,

- da bo dela, prevzeta s to pogodbo, izvršil skrbno in prizadevno ter v korist financerja, investitorja in soinvestitorja,

- da bo skrbno ugotavljal vsa dejstva v okviru sprejetih nalog, zlasti tista, ki vplivajo na financerjeve, investitorjeve in soinvestitorjeve obveznosti in interese, oz. iz katerih nastajajo za njih kakršnekoli posledice,

- da bo financerja sproti obveščal o vseh spremembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvajanje pogodbenih del,

- da bo financerju najmanj enkrat mesečno pisno poročal o poteku del, ki izhajajo iz predmeta te pogodbe,

- fotografirati vsako posamezno fazo gradnje in financerju ob izročitvi mesečnega poročila izročiti CD s fotografijami, iz katerih bo razvidna pravilnost izvedbe posamezne faze gradnje,

- da bo sodeloval z gradbenim izvajalcem in pripravil vso potrebno dokumentacijo, na osnovi katere bo možno razpisati tehnični pregled in pridobiti uporabno dovoljenje,

- da bo arhiviral dokumentacijo in vodil evidenco, ki bo na vpogled financerju in mu bo ob zaključku del tudi izročena,

- da bo varoval poslovno tajnost financerja, investitorja in soinvestitorja ter tajnost vseh informacij, dokumentov in tehničnih podlog napram tretjim fizičnim ali pravnim osebam,

- da bo informacije in dokumente uporabil le za namen izpolnitve te pogodbe;

- da bo najkasneje v roku 10 (deset) dni po podpisu pogodbe financerju izročil finančno zavarovanje v obliki bančne garancije ali enakovredne garancije zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih del v višini 5% od pogodbene vrednosti z DDV. Trajanje finančnega zavarovanja mora biti še 60 (šestdeset) dni po dokončanju vseh pogodbenih obveznosti (vključno s končnimi obračuni z izvajalci GOI del in dobavitelji opreme), predvidoma do konca meseca junija 2027, odvisno od dejanskega pričetka izvajanja GOI del.

- da bo najkasneje v roku 10 dni po podpisu pogodbe financerju predložil dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala financerju, investitorju ali soinvestitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake, opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih. Višina zavarovanja mora biti vsaj 50.000,00 EUR. V kolikor ima izvajalec v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora le-to kriti škodo, povzročeno v Republiki Sloveniji.  Če nadzornik v navedenem roku od sklenitve pogodbe ne bo predložil ustreznega dokazila o zavarovanju skladnega z določili te pogodbe, lahko financer, investitor ali soinvestitor unovči predloženo finančno zavarovanje za resnost ponudbe ali/in odstopi od pogodbe.

- člen

Financer, investitor in soinvestitor se obvezujejo:

- da bodo sodelovali z izvajalcem, z namenom, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

- da bodo izvajalca tekoče obveščali o vseh spremembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih storitev,

- da bosta investitor in soinvestitor storitve iz te pogodbe plačevala skladno z določilom iz 6. člena te pogodbe.

## SKRBNIKI POGODBE

- člen

Skrbnik pogodbe za financerja je g. Jernej Gruber.

Skrbnik pogodbe investitorja po tej pogodbi je …………………………… .

Skrbnik pogodbe soinvestitorja po tej pogodbi je …………………………… .

Skrbnik pogodbe izvajalca po tej pogodbi je ……………………..

Vodja nadzora  po tej pogodbi je: …………………………...

Vodja nadzora posameznih del za gradbena in obrtniška dela po tej pogodbi je: …………………………..

Vodja  geomehanskega nadzora po tej pogodbi je: ……………………………..

Vodja nadzora posameznih del za strojne instalacije in strojno opremo po tej pogodbi je: ………………………………………….

Vodja nadzora posameznih del za elektro instalacije in elektro opremo po tej pogodbi je: …………………………………..

Koordinator za varnost in zdravje pri delu po tej pogodbi je: ………………………………………….

POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru zamude (zamuda pri vmesnih rokih ali končnem roku) pri izvajanju del po tej pogodbi, nastale iz razlogov na strani izvajalca nadzora, je izvajalec nadzora dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 2 ‰ od pogodbene vrednosti za vsak zamujeni koledarski dan.

Pogodbena kazen se obračuna takoj po nastanku zamude pri izvajanju storitev po tej pogodbi, ki je povzročila upočasnitev ali prekinitev izvajanja GOI del ali dobave in montaže opreme,  v začasni mesečni situaciji, in sicer kot znižanje realizacije v ugotovljenem odstotku. V situaciji mora biti pogodbena kazen posebej prikazana. Če izvajalec GOI del ali dobavitelj opreme nadoknadi tako nastalo zamudo, se mu obračunana pogodbena kazen povrne v naslednji situaciji po doseganju terminskega plana brez obresti ali kakršnekoli revalorizacije.

Pogodbena kazen iz naslova zamude ne sme presegati 10% (deset odstotkov) pogodbene cene (z vključenim DDV).

Ne glede na pogodbeno kazen, imajo financer, investitor ali soinvestitor pravico uveljaviti od izvajalca vso škodo, ki jim je bila povzročena z zamujanjem pogodbenih rokov (samo del, ki presega obračunano pogodbeno kazen), in vso škodo zaradi nepravočasno, slabo ali nestrokovno izvedenih del. Pravico do tako nastale škode lahko financer, investitor ali soinvestitor uveljavljajo po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. Če pride do prekinitve del ali celo do odstopa pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela in odstop od pogodbe. Pogodbena kazen zaradi odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca znaša 20 % pogodbene vrednosti (z vključenim DDV). Pogodbena kazen zaradi odstopa od pogodbe se v primeru, da je prišlo do odstopa pogodbe zaradi zamude in je bila obračunana pogodbena kazen zaradi zamude v maksimalnem znesku, ob že obračunani pogodbeni kazni obračuna v višini 10%.

Pogodbene stranke so sporazumne, da uveljavljanje pogodbene kazni (pogodbene kazni zaradi zamude vmesnih rokov, pogodbene kazni zaradi zamude končnega roka ali pogodbene kazni zaradi odstopa od pogodbe) ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

FINANČNA ZAVAROVANJA

- člen

Izvajalec se obvezuje najkasneje v roku 10 (deset) dni po podpisu pogodbe, financerju izročiti finančno zavarovanje v obliki bančne garancije ali enakovredne garancije zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od pogodbene vrednosti z DDV, to je __________ EUR. Trajanje finančnega zavarovanja mora veljati še 30 (trideset) dni po preteku pogodbenega roka za dokončanje vseh pogodbenih obveznosti (predvidoma do konca meseca julija 2027).

Če se med trajanjem izvedbe del spremeni pogodbeni rok, kvaliteta ali pogodbena vrednost, mora izvajalec v roku 10 (deset) dni od podpisa dodatka/aneksa k tej pogodbi financerju predložiti novo finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le tega, skladno s spremembo pogodbenega roka, oziroma novo finančno zavarovanje s sprememnjeno višino garantnega zneska v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

Če nadzornik v navedenem roku od sklenitve dodatka k tej pogodbi ne bo predložil ustreznega finančnega zavarovanja skladnega z določili te pogodbe, lahko financer unovči predloženo finančno zavarovanje ali unovči vloženo finančno zavarovanje in odstopi od pogodbe.

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo najkasneje v roku 10 (deset) dni po pridobljenem uporabnem dovoljenju za objekt, končanih primopredajah objekta ter opreme in podpisanih končnih obračunih z izvajalcem GOI del in dobavitelji opreme, financerju predložil finančno zavarovanje za sodelovanje svojih strokovnih sodelavcev strokovnega nadzora v obdobju garancijskih rokov v obliki  bianco menice z menično izjavo, v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV.

Rok trajanja zavarovanja za sodelovanje pri odpravi napak v garancijskem roku je 10 let in 30 dni, oziroma za 30 dni daljši od garancije na solidnost gradnje po pogodbi za »Izvedbo GOI del za objekt Zdravstvena postaja Tezno«.

V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za sodelovanje pri odpravi napak v garancijskem roku.

V času garancije je izvajalec dolžan sodelovati pri odpravi pomanjkljivosti in napak, ki so nastale zaradi neustreznega opravljanja storitev nadzora med izvajanjem gradbenih del.

## SPREMEMBE, RAZVELJAVITVE IN ODSTOP OD POGODBE

- člen

Financer, investitor in soinvestitor imajo pravico odstopiti od pogodbe s pisnim obvestilom v primeru, da izvajalec prevzete naloge po pogodbi ne izvršuje pravočasno in kvalitetno oz. iz drugih razlogov. V tem primeru imajo financer, investitor in soinvestitor pravico nalogo zaupati v izvršitev drugemu izvajalcu. S strani izvajalca že izvršena in predana dela se obračunajo v sorazmerju s pogodbeno ceno.

Financer, investitor in soinvestitor imajo pravico zahtevati spremembo ali razveljavitev te pogodbe, če izvajalec dela izvaja v nasprotju z navodili financerja, investitorja ali soinvestitorja, del ne izvaja s potrebno skrbnostjo, storitve odstopi tretji osebi, če se izkaže odvisnost v razmerju s katero od strank (potencialnih ponudnikov), ki se lahko v zvezi z rezultatom javnega naročila okoristi, ali kako drugače krši pogodbena določila.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

  - pridobitev posla,

  - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

  - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

  - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

RAZVEZNI POGOJI

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena Zakona o javnem  (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F, v nadaljevanju ZJN-3) s strani  izvajalca ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri  izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja te pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Naročnik bo v primeru seznanitve s kršitvijo obvestil izvajalca v roku desetih dni. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši od 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če bo naročnik ocenil,  da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik, ki pa v skladu 94. členom ZJN-3 ne sme biti daljši od 15 dni ali pa sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, ki je predmet te pogodbe, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima naročnik pravico do povračila škode, ki mu je  nastala iz tega razloga.

KONČNE DOLOČBE

- člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe pogodbeni stranki dogovorita s pisnimi dodatki k tej pogodbi.

Izvajalcu se vrednost pogodbenih del zmanjša v kolikor:

- se gradnja ne prične,

- se zmanjša obseg gradnje za več kot 20% vrednosti GOI del

- dobavitelj opreme ni izbran,

- izvajalec posameznih storitev iz 4. člena ne izvede.

Financer, investitor in soinvestitor lahko pogodbena dela zmanjšajo ne da bi za to morali navajati razloge. Izvajalcu del ne pripada odškodnina zaradi zmanjšanja obsega del, upravičen je le do plačila za že izvedene storitve, oziroma sorazmerni del izvedene storitve.

Financer, investitor in soinvestitor si prav tako pridržujejo pravico, da zmanjšajo obseg obveznosti ali odstopijo od pogodbe, iz razlogov Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, kadar sredstva za izvedbo pogodbenih obveznosti niso več zagotovljena. Izvajalcu del iz tega naslova prav tako ne pripada odškodnina zaradi zmanjšanja obsega del, upravičen je le do stroškov za že izvedena dela.

- člen

Pogodbene stranke soglašajo, da bodo morebitna nesoglasja in spore reševale prvenstveno sporazumno. Če to ne bo mogoče, bo o sporih odločilo stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

- člen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in ko izvajalec financerju izroči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del. Sestavljena je v 4 izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en (1) izvod.

*4102-628/2024-4*

Številka:	4102-628/2024-4

| Izvajalec: -, Direktor/ica: ___________________________ |  | Financer: MESTNA OBČINA MARIBOR Župan: Aleksander Saša Arsenovič ____________________________ |
| --- | --- | --- |

V Mariboru,  dne ______________			V Mariboru, dne ______________

| Investitor: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Direktor: Izr. prof. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec., svetnik ___________________________ |  | Soinvestitor: Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor Direktor: Albin Turk, univ. dipl. ekon. ____________________________ |
| --- | --- | --- |

V Mariboru,  dne ______________			V Mariboru, dne ______________

Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK.

Navedba gospodarskega subjekta naj vsebuje naziv (firma)  gospodarskega subjekta kot izhaja iz uradnih evidenc.