Številka JN: JN-0008/2025 Št. dokumenta: JN-P-02/2025-PP Datum: 11. 02. 2025

OBRAZCI

Predmet javnega naročila:

GOI DELA ZA UMESTITEV PEČI ZA UPEPELJEVANJE ŠT. 5

V OBJEKTU UPEPELJEVALNICE NA POKOPALIŠČU DOBRAVA

JHMB d.o.o. razpisuje javno naročilo »GOI DELA ZA UMESTITEV PEČI ZA UPEPELJEVANJE ŠT. 5 V OBJEKTU UPEPELJEVALNICE NA POKOPALIŠČU DOBRAVA« na osnovi pooblastila št. JN-P-02/2025-PP  izdanega s strani podjetja POGREBNO PODJETJE MARIBOR D.O.O.

Številka javnega naročila

JN-0008/2025

Obrazec št. 1

PONUDBA

Na osnovi javnega naročila št. JN-0008/2025 po odprtem postopku, za »GOI DELA ZA UMESTITEV PEČI ZA UPEPELJEVANJE ŠT. 5 V OBJEKTU UPEPELJEVALNICE NA POKOPALIŠČU DOBRAVA« dajemo ponudbo, kot sledi (ustrezno obkrožiti):

- Samostojna ponudba, kot samostojen ponudnik;

- Skupna ponudba, pri čemer smo vodilni partner/sodelujoči partner (ustrezno obkrožiti);

- Ponudba s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci.

1. PODATKI O PONUDNIKU (IN PARTNERJIH - v primeru skupne ponudbe)

| POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| TELEFON: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja IN BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije): |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI: |  |
| PONUDNIK JE MSP – kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES | DA NE |

2. IZJAVA

Spodaj podpisani, <zastopnik / pooblaščenec> ponudnika oz. partnerja v skupni ponudbi, v zvezi z javnim naročilom z oznako JN-0008/2025 za »GOI DELA ZA UMESTITEV PEČI ZA UPEPELJEVANJE ŠT. 5 V OBJEKTU UPEPELJEVALNICE NA POKOPALIŠČU DOBRAVA« s polno odgovornostjo izjavljam, da:

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali in preučili celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

- smo seznanjeni s pogoji, zahtevami, merili, tehničnimi specifikacijami in ostalo vsebino dokumentacije ter se z njimi v celoti strinjamo in jih sprejemamo, brez kakršnihkoli omejitev,

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije,

- smo podali resnične oz. verodostojne izjave.

Če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila:

- bomo javno naročilo izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi,

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi sodelavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne v Republiki Sloveniji.

Soglašamo, da:

- lahko naročnik popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati,

- lahko naročnik popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije,

- lahko naročnik napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno,

- lahko naročnik za preveritev ne obstoja razloga iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 pridobi dokazila o nekaznovanosti v zvezi z osebami pri gospodarskem subjektu, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, in podajamo naslednje podatke (ime, priimek in EMŠO):

| IME IN PRIIMEK (osebe pri gospodarskem subjektu, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem) | EMŠO |
| --- | --- |

| Datum in kraj: |  | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 2

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)

Ponudbena cena v EUR (v ceni so zajeti vsi stroški, popusti, rabati, cena je fiksna).

| Ponudbena cena brez DDV |  |
| --- | --- |
| DDV (22 %) |  |
| Skupaj z DDV |  |

Ponudba mora biti veljavna tri (3) mesece od roka za oddajo ponudb. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudnik podaljša čas veljavnosti ponudbe za določeno dodatno obdobje.

| Kraj in datum: |  | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 3

PREDRAČUN

Obrazec št. 3 predstavlja predračun (datoteka: Obrazec_3_Predracun.xlsx), ki ga ponudniki izpolnijo v Excelu ali pdf* obliki  in naložijo v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Obrazec št. 4

Obrazec št. 4 predstavlja obrazec ESPD, ki ga gospodarski subjekt uvozi na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/espd/  in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Obrazec št. 5

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju poslov v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZintPK (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11, 43/11, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri; v nadaljevanju ZIntPK), kot zakoniti zastopnik ponudnika (samostojni ponudnik/vsak partner v skupni ponudbi) v postopku oddaje naročila št. JN-0008/2025, katerega predmet je »GOI DELA ZA UMESTITEV PEČI ZA UPEPELJEVANJE ŠT. 5 V OBJEKTU UPEPELJEVALNICE NA POKOPALIŠČU DOBRAVA« podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PODATKI O PONUDNIKU:

Opomba: vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju, …

| Naziv in naslov ponudnika |  |
| --- | --- |
| Matična številka |  |
| Davčna številka |  |

UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Opomba: vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva. V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki oziroma jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe:

|  | Ime in priimek | Naslov prebivališča | Delež v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe:

|  | Naziv pravne osebe | Sedež pravne osebe | Delež v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

POVEZANE DRUŽBE

Opomba: v primeru, da so s ponudnikom povezane družbe, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom, ponudnik izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

- naziv in naslov povezane družbe,

- vrsta povezave in/ali delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom povezane družbe.

|  | Naziv povezane družbe | Naslov povezane družbe | Vrsta povezave/ Delež v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

Opomba: v primeru, da povezanih družb s ponudnikom ni,  ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljam, da v celotni lastniški strukturi ponudnika (naziv in naslov ponudnika) _______________

_________________________________________________________________________________

ni udeleženih drugih fizičnih ali pravnih oseb ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemam polno odgovornost. Seznanjen sem z določbo ZintPK, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

| Datum in kraj: |  | Podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 6

PODATKI O STROKOVNEM KADRU

| Zap. št. | Funkcija pri projektu | Ime in priimek | Zaposlitev vodje del (navede se delodajalca vodje del) | Identifikacijska številka vpisa v imenik IZS ali drug imenik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VODJA GRADNJE/DEL |  |  |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevana dokazila.

| Datum in kraj: |  | Podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Navodilo:

- Ponudniki naložijo izpolnjen Obrazec št. 6: Podatki o strokovnem kadru v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

- Poleg tega obrazca gospodarski subjekt predložil tudi dokazila, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev iz Gradbenega zakona za vsakega imenovanega v tabeli (kopija pogodbe o zaposlitvi, ipd.).

Obrazec št. 7

PODATKI O PODIZVAJALCU

| POLNI NAZIV IN FIRMA PODIZVAJALCA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja in BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije): |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA: |  |
| VRSTA DEL, KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC: |  |
| DELEŽ DEL PODIZVAJALCA V %: |  |
| VREDNOST DEL PODIZVAJALCA: (v EUR brez DDV) |  |
| KRAJ IZVEDBE DEL: |  |
| ROK IZVEDBE DEL: |  |

| Kraj in datum: |  | Podpis podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

Podizvajalec:

(naziv in naslov podizvajalca)

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO IN SOGLASJE

V skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevamo, da naročnik POGREBNO PODJETJE MARIBOR D.O.O., Cesta XIV. divizije 39A, 2000 Maribor na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani ponudnika/glavnega izvajalca:

neposredno plačuje nam, kot podizvajalcu za javno naročilo »GOI DELA ZA UMESTITEV PEČI ZA UPEPELJEVANJE ŠT. 5 V OBJEKTU UPEPELJEVALNICE NA POKOPALIŠČU DOBRAVA«, objavljenim na portalu javnih naročil pod število objave _______________, z dne _______________.

Soglašamo, da naročnik POGREBNO PODJETJE MARIBOR D.O.O., Cesta XIV. divizije 39A, 2000 Maribor na podlagi pogodbe ter v skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 namesto ponudnika/glavnega izvajalca poravna našo/e terjatev/ve do ponudnika/glavnega izvajalca za opravljena dela pri izvajanju predmetnega javnega naročila.

| Kraj in datum: |  | Podpis podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

IZJAVA PODIZVAJALCA, DA NEPOSREDNEGA PLAČILA NE ZAHTEVA

Izjavljamo, da za izvajanje javnega naročila GOI DELA ZA UMESTITEV PEČI ZA UPEPELJEVANJE ŠT. 5 V OBJEKTU UPEPELJEVALNICE NA POKOPALIŠČU DOBRAVA, objavljenega na portalu javnih naročil pod število objave _______________, z dne _______________, ki je bilo oddano ponudniku/glavnemu izvajalcu:

od naročnika POGREBNO PODJETJE MARIBOR D.O.O., Cesta XIV. divizije 39A, 2000 Maribor ne zahtevamo neposrednega plačila naših terjatev, ki jih bomo imeli do ponudnika/glavnega izvajalca za opravljena dela pri izvajanju predmetnega javnega naročila.

| Kraj in datum: |  | Podpis podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 8

NAROČNIK:

POGREBNO PODJETJE MARIBOR D.O.O., Cesta XIV. divizije 39A, 2000 Maribor,

ki ga zastopa direktorica mag. Lidija Pliberšek

matična številka: 5067928000

identifikacijska številka za DDV: Sl 51546132

in

IZVAJALEC:

, ki ga zastopa direktor/-ica

Matična številka:

ID za DDV:

skleneta

POGODBO ŠT.

ZA GOI DELA ZA UMESTITEV PEČI ZA UPEPELJEVANJE ŠT. 5

V OBJEKTU UPEPELJEVALNICE NA POKOPALIŠČU DOBRAVA

- UVODNA DOLOČBA

- člen

Stranki pogodbe uvodoma ugotavljata, da:

- je Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb d. o. o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, na podlagi pooblastila naročnika št.      , izvedel postopek oddaje javnega naročila št.      po odprtem postopku, v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju besedila: ZJN-3),

- je bilo javno naročilo objavljeno na Portalu javnih naročil, pod številko objave      , z dne       in v Dopolnilu k Uradnemu listu EU, pod številko objave      ,

- sklepata to pogodbo za določitev splošnih pogojev za izvedbo javnega naročila »GOI DELA ZA UMESTITEV PEČI ZA UPEPELJEVANJE ŠT. 5 V OBJEKTU UPEPELJEVALNICE NA POKOPALIŠČU DOBRAVA«.

Stranki pogodbe ugotavljata, da so sestavni deli te pogodbe:

- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila št.      , katere sestavni del so tehnične specifikacije (v nadaljevanju besedila: razpisna dokumentacija),

- ponudba izvajalca z dne       (v nadaljevanju besedila: ponudba), katere sestavni del je ponudbeni predračun izvajalca št.       z dne       za sklop       (v nadaljevanju besedila: predračun),

- drugi dokumenti, ki predstavljajo del pogodbe,

- zakoni in predpisi, ki urejajo izvajanje javnega naročila.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja strank pogodbe ni jasno izražena, za razlago volje strank pogodbe, najprej veljajo določila pogodbe, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

Pri razlagi pogodbe je treba upoštevati skupni namen strank pogodbe in pomen izrazov, kot so ga imele v času sklenitve pogodbe.

Kakršnikoli splošni pogoji izvajalca se ne uporabljajo pri izvajanju te pogodbe. Uporabljajo se izključno določila iz te pogodbe ter iz dokumentov, ki sestavljajo to pogodbo.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo opravljanja pogodbenih obveznosti.

- PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je izvedba »GOI DELA ZA UMESTITEV PEČI ZA UPEPELJEVANJE ŠT. 5 V OBJEKTU UPEPELJEVALNICE NA POKOPALIŠČU DOBRAVA«.

Pogodbena dela se bodo vršila na osnovi:

- Popisa del za izvedbo,

- ponudbenega Predračuna št.       z dne      s specifikacijo del za izvedbo, ki je sestavni del pogodbe,

- predpisov, standardov in ostalo zakonodajo, ki je predvidena za tovrstne objekte,

- navodil naročnika.

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljive in jasni pogoji ter okoliščine za pravilno in kvalitetno izvedbo prevzetih del.

- VREDNOST POGODBENIH DEL

- člen

Skupna vrednost pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe znaša:

| Vrednost del brez DDV v EUR |  |
| --- | --- |
| 22 % DDV |  |
| Skupaj pogodbena vrednost del z DDV v EUR |  |

Cena navedena v ponudbenem predračunu št.       z dne       je fiksna in nespremenljiva za celotno obdobje te pogodbe.

Davek na dodano vrednost se obračuna na dan opravljene storitve v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja predmeta pogodbe v času trajanja pogodbe, se lahko cene korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

- člen

Za morebitna nepredvidena del, ki niso zajeta v ponudbenem predračunu oziroma v tej pogodbi, bosta pogodbeni stranki sklenili dodatek k tej pogodbi, cene pa se bodo oblikovale na osnovi kalkulativnih osnov iz ponudbe izvajalca. Če teh ni, bosta stranki ceno za ta dela določili na osnovi naknadno dogovorjenih osnov. Naročnik ima pravico izvesti pogajanja o ceni za izvedbo nepredvidenih del.

Naročnik si pridržuje pravico, da glede na potek izvajanja del po potrebi zmanjša obseg del, izvajalec pa ni upravičen do kakršnekoli odškodnine iz tega naslova.

- POGODBENI ROKI, DINAMIKA IZVAJANJA DEL

- člen

Naročnik je dolžan izvajalca uvesti v delo v roku 5 delovnih dni od podpisa pogodbe. Izvajalec je dolžan z deli pričeti takoj po uvedbi v delo. Tega dne izvajalec začne voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer.

Če izvajalec ne začne z deli v roku, ki je določen v prejšnjem odstavku tega člena, mu mora naročnik pustiti primeren dodatni rok za začetek del.

Če izvajalec ne začne z deli niti v dodatno postavljenem roku, lahko naročnik razdre pogodbo in zahteva od izvajalca povračilo škode.

- člen

Izvajalec bo izvedel vsa dela v skladu s to pogodbo v naslednjih rokih:

- začetek del takoj po uvedbi v delo,

- zaključek vseh pogodbenih del:  45 dni od datuma pričetka veljavnosti pogodbe.

Kot zaključek vseh pogodbenih del se šteje uspešno opravljen kvalitetni pregled brez pripomb in zadržkov z vso potrebno dokumentacijo in s prevzemom izvedenih del s strani naročnika.

Za kvalitetni prevzem gradnje se šteje, da izvajalec do datuma kvalitetnega prevzema gradnje kvalitetno zaključi vsa pogodbena dela ter predloži naročniku vso pogodbeno dokumentacijo za izvedeno gradnjo na način, da je možno zanjo izvesti kvalitetni pregled in jo kvalitetno prevzeti od izvajalca ter jo predati v uporabo.

V primeru prekoračitve pogodbenega roka je stranka, ki je povzročila prekoračitev, dolžna nositi vse stroške, ki nastanejo zaradi zamude.

Izvajalec se obvezuje v rokih in vrednostih po tej pogodbi izvesti pogodbena dela in pri tem upoštevati vse zahteve naročnika v zvezi z roki in vrednostjo izvedbe del. Izvajalec jamči, da bo v pogodbenem roku v celoti izvedel pogodbena dela, ki so predmet te pogodbe in je seznanjen ter soglaša s tem, da se pogodbeni rok za izvedbo naročila ne bo podaljšal, razen v primeru, da o podaljšanju roka za izvedbo naročila tako odloči naročnik sam.

Rok se lahko spremeni izključno v primerih iz 41. točke posebnih gradbenih uzanc, alineje 1, 2, 3, 4, 5 in 6. Spremenjene roke mora potrditi naročnik.

Izvajalec se obvezuje v rokih in vrednostih iz predhodnih odstavkov tega člena in predhodnih členov izvesti pogodbena dela in pri tem upoštevati vse zahteve naročnika v zvezi z roki in vrednostjo izvedbe del. Izvajalec jamči, da bo v pogodbenem roku v celoti izvedel pogodbena dela, ki so predmet te pogodbe in je seznanjen s tem, da se pogodbeni rok za izvedbo naročila ne bo podaljšal, razen v primeru, da o podaljšanju roka za izvedbo naročila odloči naročnik sam.

Izvajalec se obvezuje, da dodatna dela, več dela in manj dela niso razlog za podaljšanje roka, razen v primeru, ko povečani obseg del presega 10% vrednosti investicije brez DDV po tej pogodbi.

- PLAČILNI POGOJI IN NAČIN OBRAČUNAVANJA

- člen

Izvajalec za opravljena dela izstavi končno situacijo potrjeno s strani odgovornega nadzornika na osnovi in /ali s strani naročnika. Izvajalec bo izstavil (e-)račun po uspešno opravljenem kvalitetnem pregledu izvedenih del.

V primeru, da so v situaciji obračunana dela, ki niso bila potrjena s strani nadzora, se nesporni del situacije potrdi, za izpodbijani del pa mora izvajalec izstaviti dobropis. K situaciji morajo biti priloženi dokumenti, ki omogočajo nadzor nad izvršenimi deli in so podlaga za njeno izstavitev.

- člen

Rok plačila računa  je trideset (30) dni po prejemu pravilno izstavljenega (e-) računa s strani izvajalca. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega (e-)računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko se po zakonu ne dela, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.

Plačilo se izvrši na transakcijski račun izvajalca številka        odprt pri banki       .

Izvajalec mora na računu obvezno navesti številko pogodbe. V nasprotnem primeru bo račun zavrnjen.

Naročnik bo e-račun pregledal in potrdil v celoti ali deloma v roku petih (5) dni od prejema e-računa. V primeru, da izstavljeni e-račun ni pravilen bo naročnik takšen e-račun zavrnil z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov, popravljen e-račun v roku pet koledarskih dni od zavrnitve.

Naročnik in izvajalec se lahko dogovorita za drugačen način izstavljanja računov, o čemer bo naročnik pisno obvestil izvajalca.

- OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s pogoji in lokacijo izvajanja del, na katere je bil pisno opozorjen pred oddajo ponudbe, in da so ti pogoji upoštevani pri določitvi rokov za izvajanje del po tej pogodbi.

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- vsakodnevno vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer o izvedenih delih v skladu s Pravilnikom o gradbiščih. Podpisati ju morata tekoče vodja gradnje in oz. pooblaščeni predstavnik naročnika; gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer se vodi v dvojniku, originalni izvod ostane naročniku, kopija pa izvajalcu;

- prevzeta dela izvedel strokovno, pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi standardi in zakoni, tehničnimi predpisi;

- opravil prevzeta dela po načelu dobrega gospodarja oz. strokovnjaka in dobre prakse;

- izvajal dela po tej pogodbi v skladu z veljavno zakonodajo, navodili naročnika in v skladno z dogovorjenim in s strani naročnika potrjenim terminskim planom;

- upošteval varstvene predpise pri izvedbi del in upošteval določila in zahteve, ki bodo podane v varnostnem načrtu gradbišča (varnostni načrt priskrbi izvajalec, ki ga mora dati v potrditev naročniku) ter prevzel skrb in odgovornost za izvajanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih pri gradnji;

- označil gradbišče skladno s predpisi in navodili naročnika s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri gradnji objekta; imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in namestil kopijo prijave gradbišča na vidno mesto ter označil gradbišče skladno s predpisi;

- za vse materiale in opremo, ki jo namerava vgraditi pridobil potrditev s strani nadzornika pred samo vgradnjo le teh;

- odgovornost za poškodbe, okvare in uničenja, ki bi se pojavila na delih izvajalca ali materialih zaradi njegove krivde, bo nosil do končnega prevzema teh del izvajalec sam;

- zagotovil nadzor in vodenje svojih delavcev;

- zagotovil vso potrebno delovno in ostalo opremo potrebno za varnost delavcev na gradbišču;

- na svoje stroške sklenil zavarovanje za morebitno nastalo škodo na objektu in izvedenih delih ter za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati izvajalcu in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti podizvajalca. Kopijo zavarovalne police mora podizvajalec izročiti izvajalcu pred začetkom del na gradbišču,

- imel sklenjeno pogodbo o zavarovanju odgovornosti po 16. členu Gradbenega zakona. Pogodba (polica) o zavarovanju odgovornosti je priloga k tej pogodbi;

- ravnal po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za tovrstne načine gradnje v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/2011; v nadaljevanju besedila: ZVZD-1);

- na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo materiala od izkopov v skladu z veljavnimi predpisi, ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča;

- v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ki veljajo za tovrstne gradnje, upošteval in predložil naročniku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov, ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov;

- takoj, najkasneje pa v desetih (10.) dneh, pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo del ali na vse nepredvidene okoliščine, ki bi imele za posledico drugačen način izvedbe ali povečanje količin in pogodbenih rokov;

- naročniku omogočal ustrezen nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti;

- uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z objekta ter upošteval predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki;

- zagotovil prostor za začasno skladiščenje materiala, strojev, orodja ipd.;

- zagotovil obvezno prisotnost vodje gradnje na gradbišču v času izvedbe del, skladno z dogovorom z naročnikom, na vseh operativnih sestankih, inšpekcijskih pregledih, …;

- ščitil interese naročnika;

- naročnika obveščal o morebitnih skritih napakah v izvedbeni dokumentaciji in pravočasno zahteval dopolnitve, za katere bi se izkazalo, da so še potrebne;

- strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli.

- člen

Naročnik se obvezuje, da bo:

- plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo;

- pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je naveden v pogodbi in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi;

- tekom izvajanja del zagotavljal vso dokumentacijo, ki se bo pokazala za potrebno med izvajanjem del, tako da ne bo moteno napredovanje del in zaključek v pogodbenih rokih;

- imenoval nadzor, ki bo izvajalcu dajal strokovna navodila v zvezi z izvedbo, nadzoroval potek gradnje, nadzoroval gradbeni dnevnik, ugotavljal ustreznost uporabljenega materiala, opreme in del;

- zagotovil nemoten dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela;

- sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu z zakonodajo in s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe ali imele vpliv na izvršitev prevzetih del.

Neizpolnjevanje zgoraj naštetih naročnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, če je razlog zamude z deli opustitev naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodo, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naročnika. Naročnik je dolžan zaradi svoje zamude primerno podaljšati izvedbene roke in opraviti ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši položaj, kot če zamude ne bi bilo.

- PODIZVAJALCI

- člen

(Opomba: se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem)

Izvajalec bo pogodbene storitve izvedel v sodelovanju s podizvajalci, navedenimi v ponudbi:

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |

Podizvajalec zahteva/ne zahteva neposredna plačila.

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če izvajalec ne ravna v skladu s šestim odstavkom 94. člena ZJN-3, bo pooblaščenec naročnika Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedene v razpisni dokumentaciji ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti iz te pogodbe, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 2.1. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje storitev in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

(Opomba: se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila)

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v šestdesetih (60.) dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, ki so neposredno povezane s predmetom pogodbe.

(Opomba: se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredna plačila)

Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca, tem podizvajalcem neposredno plačuje.

Naročnik bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku, kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu.

(Opomba: se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem)

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.

V kolikor bo izvajalec za izvedbo predmeta te pogodbe naknadno vključil podizvajalca, bo moral upoštevati določila 94. člena ZJN-3. Vključeni podizvajalec bo moral izpolnjevati vse pogoje in ostale zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so bili navedeni v razpisni dokumentaciji, na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba. Za vključitev podizvajalca mora izvajalec predhodno pridobiti soglasje naročnika in skleniti aneks k tej pogodbi.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 2.1 razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje storitev in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti iz te pogodbe, ne glede na število podizvajalcev.

- POGODBENA KAZEN

- člen

Za prekoračitev roka izvedbe po krivdi izvajalca, bo naročnik zaračunal izvajalcu pogodbeno kazen v višini 2 ‰  (dva promila) od celotne vrednosti pogodbenih del z DDV za vsak koledarski dan prekoračitve roka. Pogodbena kazen ne sme presegati 10 % (deset odstotkov) od vrednosti pogodbenih del z DDV. Pogodbena kazen se obračunava s končno situacijo, na podlagi katere se ugotavlja vrednost pogodbenih del.

V primeru, da nastopijo razlogi za nastanek zamude na strani naročnika ali višje sile je naročnik dolžan izvajalcu takoj v pisni obliki utemeljiti razloge za zamudo in predlagati podaljšanje roka izvedbe.

Če rok izvedbe ni bil sporazumno pisno podaljšan, se šteje, da je bil prekoračen po krivdi izvajalca.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljene pogodbene kazni.

Izvajalec odgovarja za vso gmotno škodo, ki je ali ki bi nastala zaradi izvajanja pogodbenih del ter na objektu, delih, materialu in napravah. Izvajalec jamči naročniku, da glede navedenih pravic ter obveznosti ali zaradi njegovega uveljavljanja zahtevkov, naročnik ne bo utrpel nobene škode in nobenega sodnega postopka, izvajalec pa se zavezuje povrniti naročniku vso škodo, pa tudi vse stroške, ki bi jih imel naročnik iz tega naslova. Če naročnik meni, da uresničevanje pravic in obveznosti s strani izvajalca ni dovolj skrbno ali uspešno, lahko prične naročnik kadarkoli sam oz. samostojno uresničevati zgoraj navedene pravice in obveznosti.

Ne glede na vse zgoraj navedeno, je izvajalec dolžan o obstoju ali nastopu kakršnihkoli dejstev, ki bi lahko bili podlaga zahtevkom iz tega člena, obveščati naročnika, pri čemer sta stranki soglasni, da takšno obvestilo ali informacija za naročnika ne ustvarja nobenih pravnih posledic.

Plačilo pogodbene kazni ne izključuje ali znižuje odgovornosti za morebitno škodo.

Če ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi nastale stroške in povrniti škodo zaradi zamude v višini, ki jo bo naročnik zaračunal po prevzemu del.

Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po tej pogodbi, če le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

Naročnik ima pravico zahtevati tako izpolnitev obveznosti kot pogodbeno kazen. Če naročnik sprejme izpolnitev obveznosti, si pridružuje tudi pravico do pogodbene kazni (s tem določilom se šteje, da je izpolnjena obveznost naročnikovega sporočila izvajalcu iz petega odstavka 251. člena OZ).

- PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika:

- g./ga.     , telefonska številka:      , e-pošta:      .

Skrbnik pogodbe s strani izvajalca:

- g./ga.      telefonska številka:      , e-pošta:       .

Odgovorni vodja del s strani izvajalca:

- g./ga.      telefonska številka:      , e-pošta:       .

Nadzor nad gradnjo bo opravljal:

- g./ga.         telefonska številka:      , e-pošta:       .

Nadzor nad gradnjo, kot tudi urejanje vseh drugih vprašanj, ki bodo nastala ob izvajanju te pogodbe, bo naročnik uredil pred začetkom izvajanja pogodbenih del in o tem obvestil izvajalca.

Izvajalec mora na zahtevo naročnika zamenjati odgovorno osebo, če delo opravlja nestrokovno ali v nasprotju z interesi naročnika.

V primeru spremembe pooblaščenih predstavnikov se pogodbeni stranki o tem pisno obvestita v roku 3 (treh) dni od zamenjave.

- GARANCIJSKA DOBA

- člen

Izvajalec garantira za vsa pogodbena dela 3 (tri) leta garancije, pri čemer začne garancijski rok teči od datuma uspešnega kvalitetnega prevzema del, to je od dneva, ko izvajalec odpravi vse pomanjkljivosti ugotovljene na primopredaji.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili obligacijskega zakonika.

Za vgrajeni material veljajo garancijski roki proizvajalcev. Garancijski roki začnejo teči z dnem uspešno opravljenega kvalitetnega prevzema del s strani naročnika ali pooblaščenega nadzornega organa.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje na osnovi izvajalčevih predloženih navodil za obratovanje in vzdrževanje zgrajenega objekta. Za zamenjane dele vgrajene opreme v garancijski dobi, velja nova garancijska doba od dneva zamenjave.

- PREVZEM DEL IN KONČNI OBRAČUN

- člen

Izvajalec je dolžan po vseh izvedenih delih naročnika pisno obvestiti, da je gradnja končana in mu skupaj z obvestilom predložiti vso potrebno projektno in tehnično dokumentacijo za izvedbo kakovostnega in kvalitativnega pregleda ter drugo dokumentacijo v slovenskem jeziku (ateste, certifikate – dokazila o materialih, ki jih namerava vgraditi je po veljavni zakonodaji dolžan izvajalec predložiti v pregled in potrditev pred samo vgradnjo , garancijske liste, PID, geodetski posnetek novega stanja in dokazilo o zanesljivosti, evidenčnih listih gradbenih odpadkov, tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni materiali izpolnjujejo naročnikove zahteve glede deleža uporabljenih umetnih in recikliranih materialov,…).

- člen

Kvalitetni in količinski prevzem pogodbenih del opravijo zastopniki naročnika, izvajalca in strokovnega nadzora v roku 10 dni po zaključku gradnje.

Izvajalec mora do datuma kvalitetnega in količinskega prevzema gradnje zaključiti vsa pogodbena dela ter mora predložiti naročniku vso potrebno dokumentacijo.

Zapisnik o kvalitetnem pregledu del brez pripomb in zadržkov je pogoj za prevzem del s strani naročnika.

Prevzem del se izvede zapisniško v prisotnosti pogodbenih strank.

Ob pregledu izvedenih del, ki je predmet te pogodbe, sestavijo pooblaščeni predstavniki naročnika, izvajalca, in nadzornega organa zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

  - navedbo prisotnih pristojnih pooblaščenih predstavnikov,

  - ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,

  - ali so bili dobavljeni ustrezni materiali, oprema in tehnološka oprema, skladno z zahtevami naročnika,

  - ali so bili dobavljeni materiali, oprema ustrezno in kvalitetno vgrajeni,

  - datume začetka in končanja del,

  - dneve prekoračitve pogodbenega roka izvedenih gradbenih del in uveljavljanje pogodbene kazni in škode,

  - kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo,

  - pregled dokumentacije in pripombe naročnika v zvezi z njo,

  - morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave,

  - splošne pripombe.

Po uspešnem kvalitetnem pregledu brez pripomb in zadržkov je izvajalec upravičen naročniku v elektronski obliki izstaviti končni obračun in dva tiskana izvoda s končnim poročilom, ki mora vsebovati naslednje elemente:

- vrednost izvedenih del,

- do sedaj izvršena plačila izvajalcu,

- končni znesek, katerega mora izvajalec še dobiti ali vrniti glede na nesporni del obračuna,

- slikovno gradivo sprotnega izvajanja del, predvsem vseh skritih del, ki kasneje niso več dostopna,

- morebitni penali.

V primeru, če katera od pogodbenih strank neopravičeno odkloni sodelovanje pri prevzemu del ali se neopravičeno ne odzove vabilu, se zapisnik o primopredaji opravi enostransko. Posledice v zvezi s primopredajo nastanejo z dnem, ko pogodbenik pošlje zapisnik.

V primeru neuspešno opravljenega kvalitetnega pregleda izvedenih del in morebitnih dopolnitvah projektne in tehnične dokumentacije je izvajalec dolžan odpraviti nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti, ugotovljene z internim zapisnikom, v roku, ki mu ga določi naročnik, vendar ne dlje kot je v 6. členu določen pogodbeni rok za zaključek vseh pogodbenih del po tej pogodbi.

Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v primernem sporazumno dogovorjenem roku, ki so bile ugotovljene pri kvalitetnem pregledu, lahko odstopi naročnik odpravo pomanjkljivosti drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe. Naročnik si v tem primeru zaračuna 5 % pribitek za kritje svojih režijskih stroškov. V tem primeru bo naročnik unovčil instrument finančnega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Po obvestilu izvajalca, da so odpravljene pomanjkljivosti, ugotovljene v zapisniku o prevzemu, je naročnik dolžan v roku 10 dni pisno prevzeti izvršena dela.

V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove proizvode ali pa, da sorazmerno zniža vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.

- UKINITEV GRADBIŠČA

- člen

Izvajalec je na svoje stroške takoj po zaključku gradnje dolžan:

- umakniti z gradbišča delavce, odstraniti preostali material, opremo in delovna sredstva, kakor tudi začasne objekte, ki jih je postavil;

- v celoti fino očistiti novozgrajeni objekt;

- urediti in očistiti okolico, zelenice in ceste, ki jih je uporabljal med gradnjo;

- vzpostaviti v prvotno stanje vse komunalne naprave, ki jih je med gradnjo in izvedbo del uporabljal.

- FINANČNO ZAVAROVANJE

- člen

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izvajalec je dolžan najkasneje deset (10) dni od sklenitve pogodbe predložiti zavarovanje: Menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev ter eno (1) bianco menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v višini 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo najmanj trideset (30) dni po predvidenem zaključku gradnje iz prvega odstavka 6. člena te pogodbe.

Naročnik ima pravico unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če:

- izvajalec ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili te pogodbe,

- izvajalec ne bo pravočasno in pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili te pogodbe,

- bo izvajalec prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili te pogodbe,

- v ostalih primerih navedenih v tej pogodbi in razpisni dokumentaciji.

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost tega pogodbe. Če izvajalec finančnega zavarovanja ne predloži pravočasno in skladno z določili te pogodbe, se šteje, da pogodba ni bila veljavno sklenjena.

Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila. Zavarovanje, ki ga izvajalec predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

- člen

Če izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti iz te pogodbe, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja izvajalca pisno pozval k izpolnjevanju obveznosti iz pogodbe in mu določil rok za izpolnitev.

V primeru, da naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 18. člena te pogodbe, v vrednosti, ki je nižja od vrednosti, navedene na menični izjavi, mora izvajalec v roku petih (5) delovnih dni od naročnikovega poziva, naročniku predložiti novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – bianco menico z menično izjavo, v višini ne unovčene vrednosti. Neizpolnitev zaveze izvajalca po tem odstavku pomeni bistveno kršitev pogodbe.

- člen

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla ali v primeru drugih sprememb, ki vplivajo na zavarovanje (npr. podaljšanje veljavnosti pogodbe), mora izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma podaljšati njegovo veljavnost.

Unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne odvezuje izvajalca poravnati naročniku vso škodo, ki bi mu nastala zaradi izvajalčevega neizpolnjevanja obveznosti iz te pogodbe.

- člen

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izvajalec je dolžan najkasneje v petnajstih (15) dneh od prejema podpisanega primopredajnega zapisnika, naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, to je menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev ter eno (1) bianco menico v višini pet odstotkov (5 %) končne pogodbene vrednosti (z DDV). Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora veljati še najmanj trideset (30) dni po poteku garancijske dobe iz 14. člena te pogodbe.

V kolikor izvajalec ne predloži zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi v 15 dneh po primopredaji, lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in zadrži plačilo končne situacije.

Za vgrajeni material in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev. Ti garancijski roki začnejo teči z dnem, ko je izveden prevzem izvedenih del.

V primeru, da naročnik unovči finančno zavarovanje za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku, mora izvajalec nemudoma dostaviti novo finančno zavarovanje za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku.

- POSLOVNA SKRIVNOST

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo vse pridobljene podatke trajno varoval in vse informacije, ki jih bo pridobil oziroma do katerih bo imel dostop in s katerimi se bo kadarkoli seznanil, v kakršnikoli obliki (pisni ali ustni), na kakršnemkoli nosilcu, če so določeni kot poslovna skrivnost in tudi podatke kateri niso izrecno določeni, da so poslovna skrivnost, če bi moral vedeti, da bi zaradi njihovega posredovanja oziroma razkritja nepooblaščenim osebam lahko  nastala premoženjska ali kakršnakoli nepremoženjska škoda naročniku.

Trajno varovanje poslovne skrivnosti po prejšnjem odstavku  pomeni dolžnost izvajalca, da bo listine, podatke in informacije po prejšnjem odstavku uporabljal izključno za namene izvajanja te pogodbe, in da jih brez poprejšnjega pisnega soglasja ne bo kakorkoli razkril tretjim osebam.

Pridobljene podatke oziroma informacije izvajalec ne bo  razmnoževal, niti jih ne bo izkoriščal za svoje namene ter da bo na zahtevo naročnika nemudoma vrnil oziroma uničil vse zapise na listinah ali drugih medijih.

Stranki pogodbe se zavedata, da kršitev dolžnosti varovanja poslovne skrivnosti po tem členu predstavlja kršitev veljavnih predpisov in osnova za  odškodninsko odgovornost izvajalca.

Izvajalec ne sme v imenu naročnika brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, pisno ali preko elektronske pošte) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakršnakoli zagotovila in izjave tretjim osebam o izvajanju pogodbe. Vsa uradna komunikacija mora potekati preko naročnika oziroma po pooblastilu naročnika.

- VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

- člen

Stranki pogodbe se zavezujeta, da bosta pri delu varovali osebne podatke, ki jim bodo pri delu ali v zvezi z delom razkrite oziroma, ki jih bodo obdelovali v okviru svojega dela, in sicer v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in veljavno nacionalno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov; ZVOP-2).

Vsaka stranka pogodbe obdeluje osebne podatke le na načine, kot so nujno potrebni za izvajanje te pogodbe in jih lahko hrani le toliko časa, kot je nujno potrebno za izvajanje te pogodbe in njeno pravno varstvo ter jih varuje z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki varujejo pred nedovoljeno oziroma nezakonito obdelavo, nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo. Vsaka stranka pogodbe poskrbi, da ima zakonito pravno podlago za posredovanje osebnih podatkov posameznika drugi stranki pogodbe.

Stranki pogodbe se zavezujeta, da bosta z osebnimi podatki, s katerimi bosta (nenamerno)  prišli v stik ob izvajanju te pogodbe, skrbno ravnali in jih varovali, da osebni podatki ne bodo uporabljeni za noben drug namen, razen za namene, ki so določeni v tej pogodbi in jih ne bosta razkrili tretji osebi.

Za morebitne kršitve obveznosti, določene v tem členu, sta stranki pogodbe odškodninsko odgovorni.

- ODSTOP OD POGODBE

- člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec:

- ne upošteva vseh zahtev naročnika in le-teh kljub opozorilu ne izpolni,

- poviša cene v obdobju veljavnosti le-te,

- ne izvaja storitve v dogovorjeni kvaliteti in količini,

- ne izpolnjuje obveznosti v dogovorjenih rokih,

- v drugih primerih, če tako določa pogodba.

V primeru odstopa od pogodbe sta stranki pogodbe dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.

Stranki pogodbe se lahko sporazumno odločita o prenehanju te pogodbe, o čemer se sklene dogovor, v katerem mora biti naveden sporazumno določen datum prenehanja, podrobnejši pogoji oziroma razmerja, ki se na prenehanje te pogodbe nanašajo.

- SPREMEMBA ALI RAZVELJAVITEV POGODBE

- člen

V primeru, da se zaradi dokončnega (in pravnomočnega) posamičnega akta, izdanega v upravnem (ali drugem) postopku iz razlogov, ki niso na strani pogodbeni strank, spremenijo okoliščine tako, da bistveno vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti, se lahko pogodbeni pogoji pravično spremenijo.

Vsaka pogodbena stranka lahko zahteva spremembo te pogodbe v primerih:

- spremembe predpisov, ki bistveno vplivajo na spremembo določb te pogodbe;

- spremenjenih okoliščin, ki jih ni bilo možno predvideti ob podpisu te pogodbe.

Naročnik lahko zahteva spremembo te pogodbe tudi v primeru, če je to potrebno, da se zavaruje javni interes.

- člen

Izvajalec ima pravico zahtevati razveljavitev pogodbe v primerih, če izvajalec po krivdi naročnika ne more pričeti z deli v dogovorjenem roku po uvedbi izvajalca v delo.

V primeru, da naročnik zamuja s plačilom, izvajalec ne more zahtevati razveljavitve pogodbe, ampak mora nadaljevati z deli, skladno s terminskim in finančnim planom.

- člen

Naročnik ima pravico razveljaviti oz. razdreti pogodbo v primerih če:

- izvajalec huje krši določila iz te pogodbe ali zaostaja z napredovanjem del po svoji krivdi v primerjavi s potrjenim podrobnim terminskim planom;

- izvajalec ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke, tudi po pisnem opominu nadzornika;

- pride do spremenjenih okoliščin in stranki ne dosežeta soglasja glede ustrezne spremembe pogodbe, skladno z načelom uravnoteženosti in pravičnosti;

- izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti iz te pogodbe.

V primeru prenehanja pogodbe zaradi zgoraj navedenih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. V primeru, da škode ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 5 % od pogodbene vrednosti z DDV.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Pogodba, pri katerem kdo v imenu ali na račun druge stranke pogodbe, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti pogodbe ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika, drugi stranki pogodbe ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

- RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če bi zakonodaja kakorkoli vplivala na izvajanje storitev po tej pogodbi pri naročniku ali izvajalcu na način, da bi bilo nadaljnje izvajanje storitev po tej pogodbi v nasprotju z veljavno zakonodajo.

V primeru nastopa razveznega pogoja iz tega člena pogodba preneha veljati brez odpovednega roka in brez soglasja izvajalca. Izvajalec se izrecno in nepogojno odpoveduje uveljavljanju kakršnihkoli zahtevkov iz naslova prenehanja pogodbe na podlagi uresničitve razveznega pogoja iz tega člena. V primeru, da pride do izpolnitve razveznega pogoja iz tega člena, bo naročnik izvajalca o tem pisno obvestil.

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj 2 (dve) kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno,

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih (10) dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot petnajst (15) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je izvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od petnajst (15) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v šestdesetih (60) dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti (60) dan od seznanitve s kršitvijo.

- KONČNE DOLOČBE

- člen

Sprememba pogodbe je možna iz razlogov, ki jih določa 95. člen ZJN-3.

Vsaka sprememba oziroma dopolnitev določil te pogodbe mora biti pisno dogovorjena, v obliki aneksa, ki ga podpišeta obe stranki, sicer je brez pravnega učinka.

- člen

Naročnik in izvajalec se obvezujeta, da bosta uredila vse kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnala s potrebno skrbnostjo. Naročnik kot dober gospodar, izvajalec pa kot dober strokovnjak.

Za vprašanja, ki niso urejena s pogodbo, veljajo določbe veljavnega Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih naročnik in izvajalec ne bi mogla rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

- člen

Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem podpisa pogodbe s strani obeh strank te pogodbe. Ne glede na datum sklenitve, pa je njena veljavnost in uporaba vezana na izpolnitev pogoja iz 18. člena te pogodbe.

- člen

Pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih, od katerih naročnik prejme dva (2) izvoda, izvajalec pa en (1) izvod.

| V , dne |  | V Mariboru, dne |
| --- | --- | --- |
| Izvajalec: , direktor/-ica |  | Naročnik: Pogrebno podjetje Maribor d.o.o. mag. Lidija Pliberšek, direktorica |

Obrazec št. 9

VZOREC: MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

| Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika: |  |
| --- | --- |

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika POGREBNO PODJETJE MARIBOR D.O.O., Cesta XIV. divizije 39A, 2000 Maribor, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za javno naročilo »GOI DELA ZA UMESTITEV PEČI ZA UPEPELJEVANJE ŠT. 5 V OBJEKTU UPEPELJEVALNICE NA POKOPALIŠČU DOBRAVA«, skladno s pogodbo št. ___________________ in določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno naročilo, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini 10,00 % pogodbene vrednosti (z DDV).

Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini.

Menični znesek se nakaže na račun naročnika. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Ponudnik hkrati pooblaščam naročnika POGREBNO PODJETJE MARIBOR D.O.O., Cesta XIV. divizije 39A, 2000 Maribor, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem nalog za plačilo oziroma pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

SI56 , odprt pri

SI56 , odprt pri

SI56 , odprt pri

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Veljavnost: najmanj trideset (30) dni po predvidenem zaključku gradnje, z možnostjo podaljšanja na zahtevo naročnika.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 10

VZOREC: MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV

ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

| Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika: |  |
| --- | --- |

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika POGREBNO PODJETJE MARIBOR D.O.O., Cesta XIV. divizije 39A, 2000 Maribor, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku za javno naročilo »GOI DELA ZA UMESTITEV PEČI ZA UPEPELJEVANJE ŠT. 5 V OBJEKTU UPEPELJEVALNICE NA POKOPALIŠČU DOBRAVA«, skladno s pogodbo št. ____________________z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno naročilo, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini 5% pogodbene vrednosti (z DDV).

Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini.

Menični znesek se nakaže na račun naročnika. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Ponudnik hkrati pooblaščam naročnika POGREBNO PODJETJE MARIBOR D.O.O., Cesta XIV. divizije 39A, 2000 Maribor, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem nalog za plačilo oziroma pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

SI56 , odprt pri

SI56 , odprt pri

SI56 , odprt pri

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Veljavnost: vsaj še 30 dni po preteku garancijske dobe.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Navodila za izpolnitev:

- Ponudnik na obrazcu označi, ali daje samostojno ponudbo, skupno ponudbo, ponudbo s podizvajalci;

- Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci;

- V primeru večjega števila partnerjev se ta obrazec kopira.

Navodila za izpolnitev:

- Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci;

- V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

Navodila za izpolnitev:

- Vsak podizvajalec izpolni zanj sprejemljivo zahtevo oziroma izjavo, drugo pa prečrta;

- V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

Opomba: vpišejo se podatki o vseh podizvajalcih: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun, zakonite zastopnike, vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec – predmet, količino, vrednost (brez DDV), kraj in rok izvedbe teh del. Navedeni podatki so obvezna sestavina pogodbe v primeru podane zahteve podizvajalca/ev po neposrednem plačilu.