Dokument: Tehnične specifikacije

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:

PRIPRAVA RAZPISNE DOKUMENTACIJE ZA NAKUP NOVEGA ERP SISTEMA

Oznaka verzije: V 7

10.02.2025

Vsebina

1	NAMEN IN CILJ IMPLEMENTACIJE NOVEGA ERP SIStema	7

2	PREGLED OBSTOJEČEGA STANJA	8

2.1	Informacijski sistemi naročnika	9

3	SKUPNE SPLOŠNE ZAHTEVE	14

3.1	Nakup licenc	15

3.1.1	Postavitev na oblačno infrastrukturo lokalno pri naročniku	16

3.1.2	Revizijska sled	17

3.2	Implementacija ERP rešitve, prilagoditev specifičnim potrebam naročnika in izvedba integracije z ostalimi sistemi naročnika	18

3.3	Usposabljanje naročnikovih uporabnikov	19

3.3.1	Uporabniška dokumentacija	20

3.3.2	Pomoč in izobraževanje skrbnikov aplikacij	20

3.3.3	Izobraževanje uporabnikov	21

3.4	Redno vzdrževanje ter redne nadgradnje ERP rešitve za obdobje 5 let od prehoda v produkcijo (nadgradnje se izvajajo tudi skladno z zakonskimi spremembami, ki vplivajo na obračune in poročanja)	21

4	PREDVIDENI INFORMACIJSKI VMESNIKI IN INTEGRACIJE Z DRUGIMI IT REŠITVAMI	25

5	TEHNOLOŠKE ZAHTEVE	27

5.1	Dostava na terenu	27

5.1.1	Posnetek stanja	27

5.1.2	Želeno ciljno stanje	27

5.1.3	Funkcionalne specifikacije za novo programsko opremo ERP	28

5.1.4	Predvideni integracijski vmesniki in integracije z drugimi IT rešitvami	31

5.2	Proces Finance in računovodstvo	31

5.2.1	Posnetek stanja	31

5.2.2	Želeno ciljno stanje	32

5.2.3	Funkcionalne specifikacije za novo programsko opremo ERP	33

5.2.3.1	Šifranti	33

5.2.3.2	Šifrant partner	35

5.2.3.3	Šifrant kontni plan	36

5.2.3.4	Šifranti atributov	36

5.2.3.5	Knjiga prejetih računov	38

5.2.3.6	Knjiga izdanih računov	39

5.2.3.7	Obračun DDV	40

5.2.3.8	Plačilni promet	41

5.2.3.9	Osnovna sredstva	41

5.2.3.10	Finance – Glavna knjiga	43

5.2.4	Predvideni integracijski vmesniki in integracije z drugimi IT rešitvami	46

5.2.5	Nadgradnje	47

5.3	Projektni management	47

5.3.1	Posnetek stanja	47

5.3.2	Želeno stanje	47

5.3.3	Funkcionalne specifikacije za novo programsko opremo ERP	48

5.3.4	Predvideni integracijski vmesniki in integracije z drugimi IT rešitvami	48

5.3.5	Nadgradnje	48

5.4	Analitika	48

5.4.1	Posnetek stanja	48

5.4.2	Želeno stanje	49

5.4.3	Funkcionalne specifikacije za novo programsko opremo ERP	49

5.4.4	Predvideni integracijski vmesniki in integracije z drugimi IT rešitvami	51

5.4.5	Nadgradnja	51

5.5	Proces vodenja zalog in drobnega inventarja	52

5.5.1	Posnetek stanja	52

5.5.2	Želeno ciljno stanje	52

5.5.3	Funkcionalne specifikacije za novo programsko opremo ERP	52

5.5.4	Predvideni integracijski vmesniki in integracije z drugimi IT rešitvami	54

5.5.5	Nadgradnje	54

5.6	Nabava	55

5.6.1	Posnetek stanja	55

5.6.2	Želeno ciljno stanje	55

5.6.3	Funkcionalne specifikacije za novo programsko opremo ERP	56

5.6.4	Predvideni integracijski vmesniki in integracije z drugimi IT rešitvami	58

5.6.5	Nadgradnje	59

5.7	Proces fakturiranja	59

5.7.1	Posnetek stanja	59

5.7.2	Želeno ciljno stanje	65

5.7.3	Funkcionalne specifikacije za novo programsko opremo ERP	65

5.7.4	Predvideni integracijski vmesniki in integracije z drugimi IT rešitvami	68

5.7.5	Nadgradnje	69

5.8	Upravljanje s kadri	70

5.8.1	Posnetek stanja	70

5.8.2	Želeno ciljno stanje	75

5.8.3	Funkcionalne specifikacije za novo programsko opremo ERP	75

5.8.4	Predvideni integracijski vmesniki in integracije z drugimi IT rešitvami	84

5.9	Obračun plač	85

5.9.1	Posnetek stanja	85

5.9.2	Želeno stanje	86

5.9.3	Funkcionalne specifikacije za novo programsko opremo ERP	86

5.9.4	Predvideni integracijski vmesniki in integracije z drugimi IT rešitvami	88

5.9.5	Nadgradnje	89

5.10	Obračun potnih nalogov	89

5.10.1	Posnetek stanja	89

5.10.2	Želeno stanje	92

5.10.3	Funkcionalne specifikacije za novo programsko opremo ERP	92

5.10.4	Predvideni integracijski vmesniki in integracije z drugimi IT rešitvami	93

5.10.5	Nadgradnje	94

6	ZAHTEVE GLEDE RAZPOLOŽLJIVOSTI	95

7	ZAHTEVE GLEDE ZANESLJIVOSTI IN VARNOSTI	96

7.1	Zahteve glede nadgradljivosti	96

7.2	Omejitve, povezane z osebnimi podatki	96

7.3	Informacijska varnost	97

8	OMEJITVE GLEDE PREDVIDENE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME PRI UPORABNIKIH	97

8.1	Omejitve glede uporabljene programske opreme	98

9	TERMINSKI NAČRT, PRIČAKOVANI IZDELKI IN AKTIVNOSTI	99

10	PLAČILA	100

10.1	Vsa uvajanja se plačujejo po porabljenih urah do dogovorjenega zneska v ponudbenem predračunu. Izvajalec mesečno pripravi obračun porabljenih ur ki jih naročnik potrdi ali zavrne.	100

Kazalo tabel:

Tabela 1:	Seznam potrebnih licenc naročnika za obdobje petih let od podpisa pogodbe	16

Tabela 2:	Predviden obseg potrebnih ur za prilagoditve specifičnim potrebam naročnika	20

Tabela 3:	Odzivni čas in časi rešitve, glede na vrsto napake	23

Kazalo slik:

Slika 1:	Krovni pregled ključnih procesov in predvidena informacijska podpora le-teh s povezavami potrebnimi med novim ERP in zunanjimi informacijskimi sistemi naročnika	25

Slika 2:	Shematski prikaz dostavnega procesa	29

Slika 3:	Shematski prikaz procesov, ki jih mora podpirati novi ERP, ter povezav z zunanjimi informacijskimi sistemi	46

Slika 4:	Shematski prikaz procesa nabave in vodenja zalog ter povezav z zunanjimi informacijskimi sistemi	58

Slika 5:	Shematski prikaz procesa in povezav z zunanjimi informacijskimi sistemi	68

Slika 6:	Shematski prikaz procesa in povezav z zunanjimi informacijskimi sistemi	83

Slika 7:	Shematski prikaz procesa in povezav z zunanjimi informacijskimi sistemi	88

Slika 8:	Shematski prikaz procesa in povezav z zunanjimi informacijskimi sistemi	93

Seznam uporabljenih kratic v dokumentu:

360ECM	Programska oprema za elektronsko vodenje dokumentacije. Implementator okolja 360ECM, programska rešitev  MFiles

AJPES 	kratica za Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

BIC	kratica za Business identifier Code ali poslovna identifikacijska koda, poimenovana tudi SWIFT koda je kod, ki jo lahko pridobijo institucije pri SWIFT (kratica za združenje Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications), ki izvajajo bančne transakcije

DDV	kratica za Davek na dodano vrednost

DM 	kratica za delovno mesto.

DMS	kratica za Document management system, programska rešitev za vodenje dokumentacije (EDS)

EAN 	koda je takšna grafična oblika zapise enotne številke artikla, i omogoča hiter, enostaven in zanesljiv strojni prenos tega podatka.

ECB 	kratica za Evropsko centralno banko.

EDS	elektronski dokumentni sistem, programska rešitev za vodenje dokumentacije (DMS), programska rešitev MFiles

ERP 	kratica za Enterprise Resource Planning ali informacijski za nadzor poslovanja podjetja

EU	kratica za Evropsko unijo

FFM 	kratica za Field Force management system

FURS 	kratica za Finančno upravo Republike Slovenije

GPS 	kratica za Global Positioning System ali globalni sistem za določanje položaja.

HRM 	kratica za Human Resource Management ali upravljanje s človeškimi viri

IKT	kratica za informacijsko komunikacijsko tehnologijo

IoT 	kratica za Internet of Things ali naprave, ki med seboj komunicirajo s pomočjo medmrežja.

ISPAP 	kratica za informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju

MIS	Managersko informacijski sitem (Poslovna analitika)

MRN	kratica za Movement Reference Number je številka, na podlagi katere je mogoče identificirati pošiljko v carinskem sistemu

NIZ2	kratica za direktivo o ukrepih za visoko skupno raven kibernetske varnosti

NJIZ	kratica za Nacionalni inštitut za javno zdravje

OE 	kratica za organizacijsko enoto

NOE	notranje organizacijske enote

PDF 	kratica za Portable Document Format, odprt standard za izmenjavo elektronskih dokumentov

QR 	kratica za Quick Response Code, gre za dvodimenzionalno bar kodo, katero lahko preberemo preko kamere na pametnem telefonu ali tablici.

RIDDZ	kratica za register izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu

SEPA	kratica za Single Euro Payment Area označuje enotno območje plačil v Evrih

SFR	kratica za Statistiko finančnih računov

SKP	kratica za Standardno klasifikacijo poklicev

SPC	kratica za Službo za preskrbo s cepivi, v nadaljnjem besedilu je uporabljena kratica SPC.

SPOT	kratica za slovensko poslovno točko

UJP	kratica za Upravo republike Slovenije za javna plačila

UPN 	kratica za univerzalni plačni nalog

Vibe	Intranet NIJZ

WiFi 	brezžična tehnologija, ki omogoča pametnim telefonom, tablicam, računalnikom in drugim digitalnim napravam brezžičen dostop do internetnega omrežja.

XML	kratica za Extensible Mark-up Language, je preprost računalniški jezik, ki nam omogoča format za opisovanje strukturiranih podatkov ali arhitektura za prenos podatkov in njihovo izmenjavo med več omrežji.

ZSPJS	kratica za Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

ZZZS	kratica za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

# NAMEN IN CILJ IMPLEMENTACIJE NOVEGA ERP SIStema

Naročnik načrtuje vzpostavitev celovitega ERP sistema z integracijami z drugimi programi, ki jih organizacija že uporablja in so navedeni v tem dokumentu. Naročnik želi kupiti nov ERP, ki bo celovito podprl njegove najpomembnejše poslovne procese. Zraven nakupa licenc želi naročnik tudi implementacijo ERP sistema in vzdrževanje ter nadgradnje za obdobje petih let od podpisa pogodbe.

V fazi implementacije sistema se bodo, skladno z optimizacijo poslovnih procesov, izvajale tudi prilagoditve sistema na specifike poslovanja naročnika ter integracije z ostalimi informacijskimi sistemi naročnika. Naročilo je razdeljeno na tri dele, pri čemer prvi del predstavlja nabavo licenc informacijskega sistema za petletno obdobje, drugi del predstavlja implementacijo in morebitne prilagoditve sistema specifikam poslovanja naročnika ter izvedbo integracij z ostalimi informacijskimi sistemi, tretji del pa predstavlja stroške vzdrževanja in nadgradnjo sistema za obdobje petih let od podpisa pogodbe.

Sistem mora temeljiti na sodobnih tehnologijah in mora omogočati povezavo z drugimi aplikacijami. Sistem mora zagotoviti avtomatsko povezljivost vseh podprtih poslovnih procesov in s tem izmenjavo podatkov v realnem času ter dostop do vseh uporabljenih podatkovnih zbirk za nadaljnjo poslovno analitiko in potrebe drugih sistemov naročnika.

Ob tem želi naročnik uvesti optimizacijo poslovnih procesov, ki vključuje standardizirane procese, pri čemer je potrebno upoštevati specifičnost delovanja organizacije in njenih ciljev.

# PREGLED OBSTOJEČEGA STANJA

Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju NJIZ)  je osrednja nacionalna ustanova, katerega glavni namen je proučevanje, varovanje in zviševanje ravni zdravja prebivalstva Republike Slovenije. V okvir naročnika spadajo naslednji centri:

- Center za preučevanje in razvoj zdravja,

- Center za nalezljive bolezni,

- Center za zdravstveno ekologijo,

- Center za zdravstveno varstvo,

- Center za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja,

- Center za zgodnje odkrivanje raka,

- Center za informatiko v zdravstvu,

- Zdravstveno podatkovni center,

- Center za duševno zdravje,

- Center za komunikacijo,

- Center Šola javnega zdravja,

- Sektor ekonomike

- Sektor za splošne zadeve

- Sektor investicije, varnost in vzdrževanje

- Sektor za informacijsko podporo

- Služba za upravljanje projektov in raziskovalno dejavnost,

- Služba za preskrbo s cepivi in

- Služba za nevladne organizacije.

Organizacija je razdeljena na 9 organizacijskih enot in sicer: Celje, Kranj, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto in Ravne na Koroškem. V organizaciji je zaposlenih preko 600 ljudi.

NJIZ uporablja centralizirane informacijske sisteme, od katerih so najpomembnejši:

- Vasco centralni program za finance in računovodstvo

- Pronet:

- BP3 – blagovno poslovanje zdravil (vnos naročil NIJZ-ja dobaviteljem, sprejem naročil izvajalcev cepljenja, njihova obdelava, kreiranje dobavnic, izdajnic, medskladiščnic, računov, kreiranje seznamov za prevoz, vodenje zaloga zdravil),

- Accounting Box – e-Naročilnice (vnos naročila izvajalcev cepljenja, vnos naročil v BP3 oziroma v sistem zunanjega izvajalca)

- Bi3 kocka – blagovne analize, izpisi,

- PRONET, vodenje kadrov.

- ISOZ21 dobavitelja SRC, kjer poteka priprava primarnih podatkov za fakturiranje ambulantnih podatkov s podpornim modulom RAF, ki služi za fakturiranje ambulantne dejavnosti,

- EDS - Dokumentni sistem podjetja M-Files

- Open Text GROUP WISE – centralni sistem za upravljanje elektronske pošte in delovnega toka

- Time & Space dobavitelja Špica; program za evidentiranje delovnega časa zaposlenih in kontrolo pristopa.

- Microsoft Office 2019

V nadaljevanju so povzeta trenutna glavna področja delovanja NJIZ in njihove posebnost. Z uvedbo novega ERP želi naročnik poenotiti in poenostaviti delovne procese celotne organizacije ter hkrati postopoma preiti na sistem brezpapirnega poslovanja. Naročnik zahteva, da je ERP centraliziran informacijski sistem, temelječ na tri-nivojski tehnologiji lahkega odjemalca – web brskalnik. Podatkovna baza in aplikativni del pa temelji na odprto kodni rešitvi, saj ima naročnik pretežni del informacijskega sistema na Linux platformi.

Izvajalec mora v fazi blueprinta zajeti vse poslovne/delovne procese, ki jih trenutno izvaja naročnik, ter procese, ki jih še ne izvaja, pa so navedeni v tem dokumentu. V kolikor ni v tem dokumentu navedeno drugače, mora informacijska rešitev podpirati procese naročnika, kot so izvajani sedaj (naročniku ni potrebno prilagajati delovnih procesov programski rešitvi). Izvajalec lahko predlaga optimizacijo oziroma drugačen delovni proces, pri čemer ga mora naročnik v okviru blueprinta potrditi, sicer naročnik potrdi obstoječi delovni proces, vključno z integracijami z obstoječimi rešitvami, ki jih naročnik ne bo opustil/nadomestil, ter morebitnim prenosom podatkov iz takšnih rešitev v dogovorjenem obsegu.

Naročnik ne bo priznaval nobenih sprememb ponudbenih cen do potrditve blueprinta. V primeru spremenjenih zahtev naročnika, do katerih bi prišlo po potrditvi blueprinta in pred začetkom produkcijskega delovanja rešitve, ter naročnikovi potrditvi teh sprememb, lahko naročnik koristi ure iz naslova nadgradenj.

## Informacijski sistemi naročnika

Trenutno naročnik za podporo svojemu poslovanju uporablja naslednje informacijske sisteme:

- Pronet

Program je namenjen:

- spremljanju finančnega in blagovnega poslovanja z zdravili in cepivi NIJZ,

- preverjanju avtentičnosti zdravil,

- spremljanju zalog zdravil v veletrgovskih skladiščih NIJZ in v ambulantah NIJZ,

- spremljanju blagovnega poslovanja zdravil, ki so last Zavoda RS za blagovne rezerve in Ministrstva za zdravje,

- vodenju kadrovske evidence,

- ocenjevanju javnih uslužbencev (Accounting Box).

Program se povezuje z:

- ISOZ (zaloge cepiv za cepljenje),

- VASCO (prenosi v glavno knjigo), v bodoče ga bo zamenjal nov ERP za finance in računovodstvo,

- UJP (pošiljanje e-računov),

- ZZZS (pošiljanje računov na ZZZS portal),

- SPOT (pošiljanje obrazcev M1, M2 in M3).

- ISOZ

Programska oprema dobavitelja SRC je modularna informacijska podpora, ki se povezuje z zunanjimi informacijskimi sistemi. Program je namenjen:

- izdajanju faktur za cepljenje v ambulantah (RAF),

- fiskalizaciji in izstavitvi računov fizičnim osebam,

- pošiljanju faktur poslovnim subjektom, proračunskim uporabnikom ter ZZZS,

- pripravi temeljnice in izvozu le-te v finančni informacijski sistem.

##### Integracije s programi:

- UJP,

- FURS,

- ZZZS,

- VASCO.

- Vasco

Programska oprema je namenjena:

- vodenju finančnega poslovanja organizacije in računovodenju,

- obračunavanju plač,

- fakturiranju zahtevkov zaposlenih.

Povezave  s programom Vasco:

- UJP (pošiljanje in prejemanje e-računov),

- ISOZ21,

- 4PM,

- eDavki,

- ISPAP,

- SPOT.

- Time & Space

Programska oprema Špice je namenjena vodenju evidence delovnega časa za zaposlene v organizaciji

Povezave s programom Time & Space:

- Vasco,

- Popotnik,

- 4PM.

- 4PM

Programska oprema se uporablja za upravljanje s projekti in sicer za evidentiranje opravljenih ur, oseb, stroškov.

Povezave s programom 4PM:

- Vasco (računi, temeljnica plač),

- Time & Space (evidenca ur),

- Popotnik (modul Potni nalogi in računi).

- EDS /DMS  M-FILES (EDS360)

Programska oprema je namenjena upravljanju z dokumenti organizacije – dokumentni sistem. Programska oprema za prejeto in izdano pošto, ki bo nadomestila sedanji program za prejeto in izdano pošto Doksis. Gre za sistem za upravljanje z informacijami, dokumenti in drugimi vsebinami. Podpira digitalno upravljanje z vhodnimi in izhodnimi dokumenti. Omogoča oblikovanje poljubnih delovnih tokov za večstopenjsko zaporedno in paralelno digitalno potrjevanje glede na vrsto dokumenta, organizacijsko strukturo in interne pravilnike o ravnanju z različnimi vrstami dokumentov. V sklopu tega modula je tudi celotno digitalno potrjevanje na nivoju NIJZ-ja, npr. potrjevanje prejetih računov, potnih nalogov, zahtevkov za izobraževanja, naročilnic….).

- Vibe-intranet

Naročnik ga uporablja kot oglasno desko za navodila, pravilnike, dokumentacijo za vodenje kakovosti, idr.

- Smart – arena

Programska rešitev se uporablja za on-line izobraževanja.

- I-Manager

Programska rešitev, ki jo naročnik uporablja za administriranje podatkov za vizitke v e-pošti in telefonski imenik.

- Exit intervjuji

Programska rešitev za izvedbo anket.

- Popotnik

Programska rešitev se uporablja za evidenco službenih poti in obračun potnih nalogov ter obdelavo vlog za eksterna izobraževanja.

Povezave s programom Popotnik:

- Time & Space,

- 4PM.

- RIDDZ

Programska rešitev namenjena registru izvajalcev zdravstvenih delavcev.

# SKUPNE SPLOŠNE ZAHTEVE

Predmet javnega naročila je dobava programske rešitve za obdobje petih let od podpisa pogodbe, implementacija ERP rešitve, prilagoditve specifikam naročnika in izvedba integracij z ostalimi informacijskimi sistemi naročnika, ter vzdrževanje in nadgradnje te rešitve za obdobje petih let od podpisa pogodbe. Rešitev mora omogočati skupno administracijo za celotno organizacijo.

ERP mora biti zasnovan kot sodobna spletna rešitev namenjena učinkoviti podpori poslovnim procesom:

- Nabavno-materialno področje;

- Fakturiranje;

- Finance in računovodstvo;

- Vodenje kadrov (HRM ali vodenje kadrov, obračun plač, obračun potnih nalogov).

- Dostava na terenu in

- Poslovna analitika.

Naročnik načrtuje nakup licenc ERP skupaj z dodatno specificiranimi vsebinskimi moduli in integracijami. Naročnik želi programsko opremo namestiti pri sebi, v lastnem računalniškem centru. V ponudbo morajo biti vključeni stroški, ki jih bo ponudnik imel s takšno namestitvijo, ki ne vključujejo nabave in vzdrževanja strežniškega okolja. Od ponudnika se zahteva, da naročniku ponudi nakup licenc za obdobje petih let, implementacijo s prilagoditvami zahtevam naročnika in integracijo oz. nadgradnjo ERP sistema z ostalimi informacijskimi sistemi naročnika. Seveda se pričakuje tudi vzdrževanje in redne nadgradnje programske opreme, za obdobje 5 let, od začetka produkcijskega delovanja.

## Nakup licenc

Število zaposlenih in sodelavcev naročnika se upošteva 700. Programska oprema mora podpirati tolikšno število aktivnih sodelavcev in zaposlencev, v to niso všteti neaktivne osebe.

Predmet razpisa je nakup naslednjih licenc za obdobje (2-5) pet let:

Seznam potrebnih licenc naročnika za obdobje petih let od podpisa pogodbe

| Modul | Št. uporabnikov |
| --- | --- |
| RAČUNOVODSTVO | 20 |
| HRM – vodenje kadrov za do 700 zaposlenih | 1 |
| PLAČE – obračun plač za do 700 zaposlenih | 1 |
| POTNI NALOGI – obračun potnih nalogov za do 700 zaposlenih | 1 |
| FAKTURIRANJE | 13 |
| MALOPRODAJA | 13 |
| MATERIALNO POSLOVANJE | 20 |
| MIS – POSLOVNA ANALITIKA | 15 |
| DOSTAVA NA TERENU | 1 |
| SKUPAJ | 85 |

Opomba: licence morajo biti tipa concurrent – hkratne licence.

Naročnik od ponudnika zahteva naslednje:

- Izbrani ponudnik dobavi in implementira programsko opremo ERP, v skladu z zahtevami naročnika, ki jih bo naročnik kupil za obdobje 2-5 let.

- Podatke lahko v računalniško podprti sistem vnašajo ali v njem spreminjajo samo pooblaščene osebe za posamezno področje.

- ERP mora vsebovati programski vmesnik, ki omogoča standardizirane povezave z drugimi informacijskimi sistemi in programskimi rešitvami. Takšen vmesnik mora temeljiti na tehnologiji varnih spletnih storitev. Možna mora biti tudi izmenjava na podatkovnem nivoju. Priložena mora biti dokumentacija (pomoč) za uporabo programskega vmesnika, ki mora vsebovati podroben opis metod/operacij programskega vmesnika, vseh parametrov idr. ter primere programske kode implementacije. Priložena mora biti dokumentacija (pomoč) za povezavo s sistemom za upravljanje baz podatkov.

- Namestitev programske opreme ERP na testno in produkcijsko okolje do katerega bo imel dostop naročnik. Pričakuje se, da bo imel ponudnik svoje lastno razvojno in testno okolje.

- Za potrebe uporabnikov mora sistem delovati na najnovejših operacijskih sistemih Windows in iOS ter na vsaj dveh najbolj razširjenih spletnih brskalnikih (Google chrome in Microsoft Edge).

- Ponudnik mora imeti veljaven certifikat varnosti ISO 27001.

- Ponudnik bo pred primopredajo celotne rešitve na svoje stroške pridobil pregled in potrdilo s strani neodvisne organizacije, da rešitev ustreza zahtevam in dobrim praksam, ki potrjuje, da rešitev ponudnika ne vsebuje varnostnih ranljivosti. Izvajalca pregled in izdajatelja potrdila izbereta naročnik in izvajalec sporazumno. Predmet pregleda in posledično potrdila je vsaj:

- pregled varnostne arhitekture in konfiguracije izpostavljenih zalednih sistemom,

- pregled API komunikacijskega vmesnika,

- pregled varnosti spletnega vmesnika,

- uspešno izvedene obremenitvene teste.

- Priprava uporabniških navodil za vse kategorije uporabnikov (torej: navodila, slike, grafike, praktične primere uporabe po posameznih področjih ipd.). Navodila morajo biti organizirana po modulih.

- Podpora in pomoč naročniku pri implementaciji in testiranju programske opreme ERP, oziroma za celotni čas garancijske dobe ter odziv na vprašanja naročnika (ustne ali pisne informacije).

- Pomoč pri iskanju ustreznih rešitev in optimizacije delovnih procesov v fazi implementacije ERP.

- Ponudnik mora imeti veljaven certifikat kakovosti ISO 9001 s katerim dokazuje, da ima urejene poslovne procese.

### Postavitev na oblačno infrastrukturo lokalno pri naročniku

Zahteve naročnika:

- Naročnik bo zagotovil vso strojno opremo.

- Za osnovno namestitev morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- Minimalne strojne zahteve:

  - 2 vCPU - ja, z možnostjo nadgradnje po potrebi (glede na odzivnost in velikost sistema).

  - 16 GB RAM, z možnostjo nadgradnje po potrebi (glede na odzivnost in velikost sistema). Potrebna velikost pomnilnika je odvisna od količine podatkov, ki se obdelujejo.

  - 100 GB prostora na disku za OS, z možnostjo razširitve,

  - 100 GB za podatkovno bazo, z možnostjo razširitve,

  - omrežni adapter Ethernet vsaj 1Gbps,

  - za pravilno delovanje aplikacij je obvezno pravilno delovanje in konfiguracija DNS imenskega strežnika.

- Priporočene zahteve:

  - 4 vCPU – je, z možnostjo nadgradnje po potrebi (glede na odzivnost in velikost sistema),

  - 32 GB RAM, z možnostjo nadgradnje po potrebi (glede na odzivnost in velikost sistema).

- Minimalne zahteve glede programske rešitve:

  - Docker -  Docker verzije 24 ali novejši.

  - Skalabilnost, okolje mora zagotavljati povečanje obsega licenc za 50% v naslednjih 5 letih

  - Odzivnost okolja mora biti pod 2 sekundami za transakcijske operacije in enostavne poizvedbe, ki so frekventno v uporabi, kot npr.:

    - Iskanje partnerja

    - Prikaza saldakontov partnerja

    - Preverjanje zalog

    - Vnos dokumenta, knjiženje dokumenta

  - Daljše odzivnosti so dovoljene za poslovno analitiko

    - Sem spadajo poizvedbe, za katere je potrebno sekvenčno ali masovno prebiranje podatkov iz različnih modulov, preračunavanje teh podatkov in analitično sintetični prikazi teh podatkov v tabelarnih in grafičnih oblikah

    - Primer: analiza stroškov in prihodkov po projektih skozi leta

- Tehnične zahteve

NIJZ želi zmanjšati stroške obratovanja z uporabo odprtokodnih sistemskih rešitev

  - Podatkovna baza

    - Pričakuje se odprtokodna podatkovna baza,

  - Operacijski sistem strežnikov

    - Linux OS (ubuntu, debian)

  - Virtualizacija strežnikov

za virtualno okolje poskrbi NIJZ

  - Arhitektura

    - 3tier, lahki odjemalec – uporaba standardnih brskalnikov brez dodatnih namestitev

  - Operacijski sistem mobilnih naprav

    - Android 13.0 ali novejši, naprava mora podpirati Google storitve in imeti nameščen Google play,

  - Zahtevani vmesniki za izvedbo predvidenih in bodočih integracij

    - API REST

    - Web service

- Visoka razpoložljivost sistema (zahtevana avtomatska obnovitev storitev v primeru napak in uravnoteženje obremenitve med več instancami aplikacije).

### Revizijska sled

ERP rešitev mora omogočati revizijsko sled v skladu z dobrimi poslovnimi praksami in v skladu z veljavno zakonodajo, povezano v varstvom osebnih podatkov.

## Implementacija ERP rešitve, prilagoditev specifičnim potrebam naročnika in izvedba integracije z ostalimi sistemi naročnika

Vsebina sestava zajema implementacijo naslednjih modulov  ERP sistema:

- Vodenje kadrov;

- Obračun plač,;

- Obračun potnih nalogov);

- Fakturiranje;

- Nabavno-materialno področje;

- Finance in računovodstvo;

- Dostava na terenu (brezpapirno poslovanje) in integrirano samodejno sledenje pošiljk z možnostjo označevanja paketov z IoT oznakami, strojno opremo zagotovi naročnik;

- MIS - Poslovna analitika.

Od ponudnika se zahteva, da pred izvedbo implementacije izvede natančen posnetek stanja, na osnovi katerega pripravi podroben terminski načrt izvedbe implementacije za naročnika za vsak modul posebej in celoto,  skladno z naročnikovim terminskim planom

Hkrati se od ponudnika zahteva, da za morebitne specifične zahteve naročnika, pripravi specifikacije za prilagoditve, v katerih predvidi način rešitve ter čas potreben za izvedbo rešitve in implementacijo le-te v ERP sistem. Za vsako prilagoditev se pričakuje, da naročnik predvidi in izvede zanjo tudi avtomatske teste, ki bodo zagotavljali delovanje specifične funkcionalnosti. Tako specifikacijo mora pred izvedbo potrditi naročnik.

Zraven implementacije osnovnih funkcionalnosti modulov, ki so popisane v nadaljevanju tega dokumenta, bo potrebno zaradi zahtev naročnika, nekatere od teh modulov prilagoditi specifičnim potrebam naročnika. Naročnik ocenjuje, da bo izvajalec v te namene potreboval nadgradnjo sistema ERP z vpeljavo dodatnih vsebin v sistem oziroma možnost vpeljave ostalih vsebin. Implementacija mora potekati po fazah. 1. faza je prehod na nov ERP z omogočanjem osnovnih funkcionalnosti 2. faza: nadgradnja z izboljšavami.

Od ponudnika se poleg implementacije modulov zapisanih zgoraj, pričakuje možnost nadgradenj ERP v obliki porabe vnaprej predvidenega obsega razvojnih ur:

Predviden obseg potrebnih ur za prilagoditve specifičnim potrebam naročnika

| Modul/področje | Št. predvidenih ur |
| --- | --- |
| Kadrovska evidenca in plače | 500 |
| Potni nalogi | 250 |
| Fakturiranje | 700 |
| Nabavno in materialno poslovanje | 300 |
| Finance in računovodstvo | 750 |
| Analitika | 650 |
| Integracije | 300 |
| Dostava na terenu | 550 |
| Skupaj | 4.000 |

Naročnik predvideva, da bo izvajalec v te namene potreboval skupaj ur kot v tabeli zgoraj. Ure za nadgradnjo ERP se porabljajo po predhodni potrditvi naročnika in sicer za vse nadgradnje, ki niso zajete v rednem vzdrževanju ERP (naročnik jih lahko koristi tudi v fazi po potrditvi blueprinta, v kolikor gra za spremembe). Iz navedenih postavk se črpajo tudi ure izobraževanja.

Ure nadgradenj so ocenjene in se lahko med moduli prenašajo.

Za potrditev se zahteva izdelava specifikacije s strani ponudnika, ki mora vključevati:

- natančen popis nove funkcionalnosti in opis procesov,

- namen in cilj izvedbe prilagoditve ter opis prilagoditve,

- oceno prihranka časa in oceno pomembnosti izvedbe za naročnika (nujno, potrebno, željeno),

- oceno časa potrebnega za izvedbo, ki vključuje:

- čas potreben za izdelavo specifikacije,

- čas potreben za izvedbo rešitve - programiranje,

- čas potreben za izvedbo avtomatskih testov in testiranja rešitve,

- čas potreben za izdelavo navodila za uporabnike in

- čas potreben za usposabljanje uporabnikov v kolikor uporabnikom ne zadoščajo navodila za uporabo.

- Za pripravo specifikacije ima ponudnik 8 dni časa, za realizacijo pa do 30 dni

## Usposabljanje naročnikovih uporabnikov

Sestavni del implementacije ERP sistema je tudi usposabljanje naročnikovih uporabnikov za uporabo novega ERP sistema. V ta del spadajo:

- uporabniška dokumentacija in navodila za uporabo,

- pomoč in izobraževanje skrbnikov aplikacij,

- izobraževanje uporabnikov ter

- svetovanje za učinkovito vsebinsko in funkcionalno uporabo programske rešitve.

### Uporabniška dokumentacija

Izvajalec mora nuditi splošno uporabniško dokumentacijo delovanja sistema, ki mora ustrezati dejanskemu stanju. V primeru posodobitev in nadgradenj mora naročnik prejeti posodobljeno splošno uporabniško dokumentacijo ali navodila za nove funkcionalnosti. Uporabniška dokumentacija mora biti razumljiva povprečnemu uporabniku, brez potrebe po posebnih znanjih iz IKT in mora biti zapisana v slovenskem jeziku. Pri pripravi uporabniške dokumentacije sodeluje in jo pomagati pripraviti tudi naročnik.

Na voljo mora biti podroben pisni opis sistema (vključno s procesnimi diagrami). V dokumentu morajo biti opisani načela, cilji, varnostni ukrepi, obseg sistema in glavne značilnosti, kako se računalniško podprti sistem uporablja in povezuje z drugimi sistemi.

Izvajalec opredeli postopke, ki jih je treba izvesti ob odpovedi ali okvari sistema. To mora vključevati sisteme za obnovitev podatkov.

### Pomoč in izobraževanje skrbnikov aplikacij

Začetno izobraževanje skrbnikov (administratorjev/ključnih uporabnikov) se mora izvesti s strani ponudnika ERP ob vzpostavitvi sistema in kasneje ob nadgradnjah sistema.

Ob vzpostavitvi sistema se načrtuje vsaj dve enodnevni praktični izobraževanji z delavnicami za napredne vsebinske uporabnike (okvirno 20 uporabnikov).

Naročnik si pridržuje pravico do snemanja izobraževanj za interno uporabo.

Za administratorje naročnika se izvede dodaten dan izobraževanja, ki zajema poglobljeni vpogled v nastavitve in administracijo vzpostavljene programske opreme.

Prav tako biti v okviru vzdrževanja zagotovljena sprotna podpora administratorjem naročnika. Ponudnik se mora odzivati na morebitna vprašanja naročnika, tako v fazi testiranja programske opreme ERP, kot v fazi implementacije oz. produkcije.

Pomoč bo izvajalec nudil preko telefona, po elektronski pošti ali z uporabo programov za komuniciranje .

Odzivni časi se definirani v poglavju 3.4.

### Izobraževanje uporabnikov

Izobraževanje uporabnikov se mora izvesti ob vzpostavitvi sistema, pozneje se izobraževanja izvajajo po potrebi ob nadgradnjah. Izobraževanja se bodo izvajala tako splošna (splošne funkcionalnosti ERP) kot specifična (podrobneje po posameznih področjih). Naročnik predvideva enodnevno praktično izobraževanje z delavnico (praktična uporaba) za ključne uporabnike za splošne funkcionalnosti in poldnevna izobraževanja po posameznih področjih tekom implementacije delovnih procesov v ERP za nova področja. Naročnik si pridržuje pravico do snemanja za interno uporabo.

Naročnik ima pravico, da zahteva izvedbo izobraževanj v živo.

Izvajalec mora zagotoviti izobraževalca in pisno gradivo v slovenskem jeziku (uporabniška navodila s primeri uporabe). Stroški začetnih izobraževanj so vključeni v ceno, nadaljnja izobraževanja se obračunajo po delovnih urah.

## Redno vzdrževanje ter redne nadgradnje ERP rešitve za obdobje 5 let od prehoda v produkcijo (nadgradnje se izvajajo tudi skladno z zakonskimi spremembami, ki vplivajo na obračune in poročanja)

Vsebina zajema vzdrževanje ERP rešitve za obdobje 5 let po izvedeni implementaciji, oziroma:

- Po 14-mesečnem obdobju implementacije

- Se prične pet (5) letno obdobje produkcije, ki je predmet vzdrževanja

- Lahko se podaljša za nadaljnjih 5 let, pod enakimi pogoji kot v osnovni pogodbi (ki jo je izvajalec dolžan skleniti na zahtevo naročnika, slednji pa vzdrževanja ni dolžan podaljšati).

Redni mesečni znesek vzdrževanja ERP sistema zajema:

- vzdrževanje sistema z vsemi vsebinskimi nadgradnjami za čas trajanja pogodbe o vzdrževanju (5 let), po zahtevanem SLA-ju,

- podporo delovanju ERP integracij z ostalimi sistemi,

- podporo uporabnikom ERP sistema v obsegu dveh delovnih ur mesečno, neporabljene ure se prenesejo v naslednji mesec,

- nadgradnje zaradi rednih novih verzij ERP ali zaradi varnostnih popravkov s strani proizvajalca sistema, brez naročil naročnika,

- Nadgradnje zaradi zakonskim sprememb.

Redni mesečni znesek bo naročnik plačeval na podlagi prehoda sistema v produkcijsko okolje in mesečnih poročil. Višina rednega mesečnega zneska je za čas trajanje pogodbe fiksna in se ne spreminja, ne glede na morebitne nadgradnje (sprememba je mogoča le skladno z valorizacijsko klavzulo, kot je predvidneo v pogodbi). Podpora delovanju sistema zajema spreminjanje in zagotavljanje delovnega procesa v ERP sistemu. Naročnik mora biti na voljo ponudniku v režimu 8/5 (7:00 – 15:00). Ponudnik mora omogočiti naročniku prijavo napak na način, kot se dogovorita naročnik in ponudnik – partnerja določita ustrezen ticketing sistem. Naročnik bo ob prijavi napake le-te kvalificiral na naslednji način:

Kvalifikacija napak v ERP sistemu

| Vrsta napake | Opis |
| --- | --- |
| Kritična napaka | Je napaka zaradi katere ni možno izvajati poslovnega procesa. |
| Velika napaka | Je napaka, zaradi katere poslovnega procesa ni možno nemoteno izvajati, lahko pa se ga izvaja preko ''work around'' načina izvajanja poslovnega procesa. |
| Manjša napaka | Je napaka, pri kateri se poslovni proces sicer nemoteno izvaja, vendar je za uporabnika moteča. |

Posamezna vrsta napake ima določen dovoljen odzivni čas in čas rešitve napake. Odzivni čas je čas od prijave napake ponudniku do trenutka, ko ponudnik prične z reševanjem napake. Čas rešitve napake je čas od prijave napake ponudniku do predaje ustrezne rešitve naročniku na produkcijski verziji. V spodnji tabeli so določeni odzivni časi in časi rešitve:

Odzivni čas in časi rešitve, glede na vrsto napake

| Vrsta napake | Odzivni čas | Čas rešitve napake |
| --- | --- | --- |
| Kritična napaka | 4 ure v okviru podpore | 8 ur v okviru podpore |
| Velika napaka | 6 ur v okviru podpore | 12 ur v okviru podpore |
| Manjša napaka | 16 ur v okviru podpore | 40 ur v okviru podpore |

Čas rešitve se lahko izjemoma podaljša, če se ponudnik in naročnik uskladita glede reševanja ter se naročnik s podaljšanjem strinja. Če je ponudnik po svoji krivdi v zamudi glede na odzivne čase in čase rešitve napak, bo za vsako zamujeno uro naročniku plačal pogodbeno kazen v višini 0,1% pogodbene vrednosti vzdrževanja informacijskega sistema ERP, vendar največ do 20 % mesečne pogodbene vrednosti vzdrževanja informacijskega sistema ERP.

Podpora uporabnikom sistema ERP zajema reševanje dodatnih zahtevkov in pomoč uporabnikom. Podporo uporabnikom mora izvajalec zagotavljati v režimu 8/5 (7:00 – 15:00 ure). V znesku mesečnega vzdrževanja sta zajeti do 10 ur podpore izvajalca mesečno. Neizkoriščene ure se prenašajo v okviru tekočega leta in se lahko porabijo za nadgradnje sistema, tako rednih, kot dogovorjenih z naročnikom. Presežek ur je izvajalec upravičen zaračunati naročniku.

Redne nadgradnje zaradi novih verzij informacijskega sistema ERP ali zaradi varnostnih popravkov s strani proizvajalca sistema, brez naročila naročnika zajemajo nadgradnje, ki so posledica varnostnih ali tehničnih popravkov sistema s strani proizvajalca sistema.

Vsebine zajemajo zagotavljanje vzdrževanja naslednjih okolij naročnika:

- razvojno okolje – pri izvajalcu,

- testno okolje – pri izvajalcu in naročniku,

- produkcijsko okolje – pri naročniku.

# PREDVIDENI INFORMACIJSKI VMESNIKI IN INTEGRACIJE Z DRUGIMI IT REŠITVAMI

Na naslednji sliki so razvidne potrebne povezave med zunanjimi informacijskimi sistemi in novim ERP sistemom.

Krovni pregled ključnih procesov in predvidena informacijska podpora le-teh s povezavami potrebnimi med novim ERP in zunanjimi informacijskimi sistemi naročnika

Vse integracije so posebej opisane v tehnoloških zahtevah posameznega področja. Novi ERP se bo moral povezovati z naslednjimi zunanjimi informacijskimi sistemi:

- Državne institucije: UJP, AJPES, FURS, SPOT, RIZDDZ, ZZZS.

- Sistemi naročnika: ISOZ21, Pronet, EDS360 DMS, 4PM, Time & Space, I-Manager in Smart arena.

# TEHNOLOŠKE ZAHTEVE

V nadaljevanju sledijo tehnološke zahteve za ERP rešitev po modulih.

## Dostava na terenu

### Posnetek stanja

Naročnik trenutno nima digitaliziranega procesa dostave na terenu. NIJZ v sistemu Pronet določi seznam dostav za posamezni dan, ter določi prevoznika za posamezno pošiljko, nato pa seznam pošlje izbranemu prevozniku.

Vozniki na terenu nimajo mobilne podpore za izvajanje dostavnih procesov. Dobavnice za dostave se tiskajo in podpisujejo v fizični obliki. Podpisane dobavnice se nato v tiskani obliki vrnejo na NIJZ.

Preglednost in sledljivost dostavnih procesov se vodi ročno.   Analiza procesa dostave se izvaja s časovnim zamikom, saj se  dobavnice v tiskani obliki, izpolnjene in podpisane, običajno vrnejo naslednji delovni dan.

### Želeno ciljno stanje

NIJZ želi digitalizirati proces dostave. Želeno, ciljno stanje je, da se načrtovanje procesov še vedno izvaja v Pronet, kjer se določijo pošiljke za dostavo, izvajalec dostave in dostavne poti, nato pa se ti podatki prenesejo v FFM, kjer se razporedijo na mobilne naprave prevoznikov. Po zaključeni izvedbi dostave se morajo podatki samodejno prenesti v zaledni sistem (Pronet). Prav tako mora FFM omogočati integracijo z IoT rešitvami za sledenje.

Zaradi težav s signalom na mobilnih napravah, na določenih dostavnih točkah, mora FFM rešitev zagotavljati asinhrono delovanje, kar pomeni, da mora lokalno shranjevati podatke dokler mobilni napravi signal ni dostopen. Ko se naprava ponovno poveže z omrežjem, se mora izvesti avtomatska sinhronizacija podatkov z zalednim sistemom.

Da bi dosegli večjo učinkovitost dostavnih procesov in zmanjšali možnost napak, je ključnega pomena uvedba FFM rešitve.

### Funkcionalne specifikacije za novo programsko opremo ERP

Dostavni proces, poteka na naslednji način:

- Sprejem naročil, njihova obdelava in kreiranje dobavnic, izdajnic, preskladišnic in kreiranje seznama dostav za posameznega prevoznika oziroma progo  se izvaja v Pronet sistemu. Omogočeno je naknadno dodajanje naročil na seznam dostav.

- Seznam dostav za posameznega prevoznika oziroma posamezno progo se iz Pronet sistema distribuirajo v FFM.

- FFM poskrbi za distribucijo nakladnega naloga ustreznemu prevozniku. Rešitev mora zagotavljati možnost naknadnega spreminjanja dediciranega prevoznika - možnost ustvarjanja dodatnih prevozov, možnosti menjave prevozov med posameznimi vozniki/ programi in delitev prog.

- Prevoznik prejme na elektronski naslov žeton, ki vsebuje podatke o naslovu, kjer se nahajajo dobavnice, ki jih mora voznik izvršiti.

- Prevoznik posreduje žeton vozniku.

- Voznik odpre žeton v elektronskem sporočilu. Žeton pokliče in odpre mobilno aplikacijo FFM s pripadajočimi dobavnicami, izdajnicami oziroma preskladiščnicami.

- Z vpogledom v prejete dobavnice voznik samodejno potrdi, da je seznanjen z nalogami.

- Skladiščnik prejme nakladni nalog v Pronet sistem, ki mu služi za potrditev pravilnosti naklada. Voznik mora potrditi pravilnost naklada, za to mu služijo dobavnice, izdajnice, oziroma preskladiščnice, ki jih je prejel v mobilni aplikaciji FFM, ki so predvidene za razvoz po dodeljenih poteh. Implementira se potrjevanje pričetka operacij iz strani voznika (začetek naklada, konec naklada in podobno).

- Potrditev naklada voznik izvede s potrditvijo dobavnic ali zavrnitvijo posamezne postavke v mobilni aplikaciji FFM, oziroma po drugačnem dogovoru.

- Voznik prejme spisek poti v zaporedju kot izhaja iz predvidenih rokov dostave, ki so zapisani na dobavnicah (vozniku mora biti dovoljeno spreminjanje zaporedja dostav).

- Voznik ima v primeru neuspele dostave možnost določitve razloga za neuspeh (prometna nesreča, zastoj, zavrnitev iz strani naročnika, poškodovan paket ,idr.)

- V kolikor je paket zavrnjen iz strani prejemnika, mora voznik imeti možnost na terenu ustvariti zapisnik o zavrnitvi.

- Za vsako zaključeno dostavo se izdela ustrezen dokument/dogodek, ki v blizu realnem času prispe v Pronet sistem (vizualizacija PDF in XML dokument).

- Transportni dogodki so na voljo za ustrezno interpretacijo v Pronet sistemu. Dosegljivi so preko WS.

- Generirajo se ustrezni dokumenti: npr. prejemnik podpiše dobavnico, sistem na podlagi uspešno izvedene dostave generira ustrezni PDF dokument in ga pošlje prejemniku in v Pronet sistem.

- Zaključek vožnje.

Shematski prikaz dostavnega procesa

Opomba: 360 ECM predstavlja EDS360 DMS / Mfiles

Aplikacija za delo na terenu mora shranjevati podatke tudi na lokacijah s slabo pokritostjo s signalom in na lokacijah brez signala. Sinhronizacija se izvede avtomatsko ob ponovni vzpostavitvi signala (v blizu realnem času po ponovni vzpostavitvi signala). Aplikacija mora zagotavljati polno asinhronost in biti napisana kot nativna aplikacija za okolje Android.

V ekstremnih pogojih dela mora aplikacija zagotavljati prejem nalogov ob prihodu v skladišče, izvajanje celotnega plana del brez povezljivosti in sinhronizacijo podatkov ob vrnitvi v skladišče ali v drugo okolje, kjer je dostopen (WiFi ali G5 signal).

Aplikacija mora zagotavljati možnost pošiljanja sprememb in dopolnitev na napravo.

Rešitev mora omogočati elektronsko podpisovanje dokumentacije (zajem slike podpisa, ki se veže na izvedeno nalogo) in zajem fotografij na terenu.

Potrebni WebService vmesniki (REST ali SOAP):

- Vmesnik do voznega naloga, modul dostopa in bere podatke:

- Struktura dobave (posamezni kosi),

- Specifike dobave – opozorila, kontaktne številke, prejemnik,

- Naslov za dostavo,

- Predvideni datum in ura dostave,

- Temperatura skladiščnega prostora, tresljaji,

- Time stamp – časovni žig,

- GPS .

- Potrjevanje naklada (kumulativno) – voznikom je omogočeno potrditi več dobavnic, izdajnic, preskladiščnic, ki so predvidene za razvoz z eno potrditvijo (združevanje dobavnic).

- Omogočen mora biti vmesnik za potrjevanje statusa podatkov v Pronet sistemu:

- FFM pošlje potrditev o prejemu naloge,

- FFM pošlje potrditev o prejemu naloge na tablico, mobilno napravo,

- FFM pošlje potrditev o tem, da je voznik seznanjen z nalogo.

- Pošiljanje gotovih nalogov v Pronet:

- Možne priloge: .PDF, .JPEG.

- Razlogi za neuspešno izvedeno naloge.

- FFM mora zagotavljati procesno vodenje in izvajanje nalog na terenu. Procesni koraki so določeni v urejevalniku in se v XML obliki interpretirajo v mobilni aplikaciji.

- FFM bo iz Pronet prebral zalogo. V Pronet se bo zaloga razknjižila iz centralnega skladišča na začasno skladišče.

Rešitev mora omogočati integracijo s senzorji temperature, ki bodo v blizu realnem času prikazovali temperaturo v dostavnem prostoru vozila ter GPS lokacijo vozila. Zaželeno je, da senzorji beležijo tudi tresljaje.

Ponudnik naj predvidi naslednje:

- Integracija s senzoriko, ki jo imajo podprevozniki – telematska rešitev, ponudnik mora zagotoviti integracijo z dvema telematskima rešitvama, ki jih določi naročnik (primer: CVS Mobile, WEBEye, Sledenje.SI).

- Uporaba samostojnih povratnih sledilnikov in senzorjev, ki se jih namesti v transportni prostor vozila ali v posamezni paket.

Senzorske naprave naj bo mogoče enostavno in hitro povezati s posameznim transportom – ob nakladu blaga ali pakiranju paketa.

Telematska rešitev, ki jo uporabljajo prevozniki, bo sporočena naknadno – programska oprema FFM mora zagotavljati vmesnike preko katerih bo mogoča povezava.

Okolje FFM mora omogočati kombinirano delo, s paketi, ki nimajo IoT oznak in s paketi, ki te oznake imajo

Seznam dostav za prevoznika vsebuje naslednje podatke:

- datum dostave,

- prevoznik/proga,

- naziv prejemnika, naslov prejemnika, dostavno mesto, kontaktni podatki prejemnika (ime in priimek oseb za prevzem zdravila, telefonske številke),

- številka dokumenta (dobavnice, izdajnice, preskladiščnice),

- število paketov.

Iz dostavne dokumentacije mora biti razvidno za posamezen prevoz (progo):

- datum dostave, prevoznik,

- ime in priimek voznika, registrska številka voznika,

- ura - začetka prevozov za progo,

- ura - konec prevozov za progo.

Iz dostavne dokumentacije mora biti razvidno za posamezno oddano pošiljko:

- ime in priimek osebe, ki je pošiljko prevzela,

- podpis osebe, ki je pošiljko prevzela in podpis voznika, ki je pošiljko oddal,

- datum in ura prevzema.

### Predvideni integracijski vmesniki in integracije z drugimi IT rešitvami

FFM se bo moral povezati z naslednjimi rešitvami:

- Pronet (pripravo integracijskih vmesnikov v rešitvi Pronet pripravi ponudnik rešitve Pronet)  in

- Integracija s telematiko, ki jo ima podprevoznik.

- Integracija z dokumentacijskim sistemom 360ECM

## Proces Finance in računovodstvo

### Posnetek stanja

Osnovni računovodski program trenutno predstavlja VASCO. Le-ta je preko uvoznih strukturnih form povezan z naslednjimi sistemi:

- ISOZ21 z RAF,

- PRONET,

- VASCO,

- ŠPICA,

- 4PM.

- 360ECM.

Trenutno sta v uporabi atributa stroškovno mesto in stroškovni nosilec, kar pa ne zadošča za analitično poročanje brez večje zunaj programske obdelave podatkov.

V nadaljevanju sledi splošen opis željenega ciljnega stanja za implementacijo novega ERP – sistema s poudarkom na povezanosti med programskimi rešitvami z zunanjimi  informacijskimi sistemi, kar zahteva navedeno centralizacijo osnovnih šifrantov ter s tem povezanih navedenih zahtev.

### Želeno ciljno stanje

Da bi dosegli največjo učinkovitost, doslednost podatkov in zmanjšali možnost napak, je ključnega pomena centralizacija osnovnih šifrantov znotraj enotne platforme ERP sistema – ERP je nosilec šifrantov. To je predvsem pomembno pri situacijah, kjer prihaja do izmenjav podatkov med različnimi informacijskimi sistemi. Poglejmo podrobneje, zakaj je to smiselno:

- Enotnost podatkov: S centralizacijo osnovnih šifrantov zmanjšamo možnost različnih interpretacij ali dvojnikov, ki se lahko pojavijo, ko so šifranti razpršeni med različnimi rešitvami.

- Zmanjšanje napak: Ko vse informacije izhajajo iz enega vira, je tveganje za napake zaradi neskladja ali zastarelih informacij minimalno.

- Učinkovita integracija: Z osnovnimi šifranti, ki so shranjeni na enem mestu, je integracija z drugimi rešitvami ali moduli znotraj ERP sistema veliko bolj gladka in brez napak.

- Vzdrževanje in posodobitve: Namesto posodabljanja šifrantov v več sistemih ali platformah je lažje vzdrževati in posodabljati samo en sistem.

- Zagotavljanje varnosti: Z zmanjšanjem razpršenosti podatkov lahko bolje zagotavljamo varnost in integriteto osnovnih šifrantov.

- Pooblastila in dostop: Z osredotočanjem osnovnih šifrantov na ERP omogočimo boljše upravljanje dostopa in pooblastil za urejanje ali pregled podatkov.

- Optimizacija procesov: Ko so vsi osnovni podatki na enem mestu, lahko lažje analiziramo in optimiziramo poslovne procese.

Pomembno je, da vsi ostali ponudniki informacijskih rešitev, ki bodo črpali podatke iz ERP rešitve, podredijo uvoz črpanih podatkov svojih šifrantov, šifrantom iz ERP sistema.

### Funkcionalne specifikacije za novo programsko opremo ERP

ERP ponudnik mora omogočati izvoz vseh šifrantov, ki bodo potrebni pri povezavah z zunanjimi rešitvami, preko API vmesnika.

Šifranti, ki bodo predmet Izmenjave:

- artikli (več enot mere, na primer kos, zavoj….) (Pronet, ISOZ),

- partnerji  (Pronet, ISOZ, 360ECM, 4PM),

- kadri (4PM, Time & Space),

- stroškovni nosilci (Pronet, ISOZ, 360ECP, 4PM, Time & Space),

- stroškovna mesta (Pronet, ISOZ, 360ECM, 4PM, Time & Space),

- organizacijske enote (Pronet, ISOZ, 360ECM, 4PM, Time & Space),

- viri financiranja (360ECM, 4PM),

- pogodbe (360ECM),

- javna naročila (360ECM).

Splošne zahteve naročnika:

  - Celovita integrirana programska rešitev za podporo vseh procesov NIJZ, razen dokumentnega sistema 360ECM in specializiranih rešitev ISOZ in Pronet.

  - Prečiščeni šifranti novega ERP sistema, ki se primarno vnašajo na strani novega ERP-a in se z API integracijami prenašajo v preostale sisteme v uporabi.

  - Ustrezno zmapirani atributi, ki predstavljajo ključne analitične dimenzije računovodskega ERP-a.

  - Maksimalna raven avtomatizacije in podprtosti vseh poslovnih procesov v okviru računovodenja naročnika.

  - Enoten izgled izhodnih dokumentov naročnika z zagotovljeno možnostjo pošiljanja izhodnih dokumentov kupcem ter hkratni prenos v zunanji dokumentni sistem 360ECM.

  - Zagotavljanje ustreznega evidentiranja stroškov in prihodkov v okviru virov financiranja naročnika.

Sledi popis naročnikovih glavnih potreb oz. problemov, ki jih mora novi ERP primarno nasloviti ter predstavljajo osnovne funkcionalne zahteve.

#### Šifranti

Naročnik je v postopku uvajanja dokumentnega sistema 360ECM, ki se bo integriral z novim ERP sistemom in sicer z osnovnimi šifranti, kot so:

  - partnerji,

  - kontni plan,

  - države,

  - pošte,

  - artikli.

Integracija pa je potrebna tudi z računovodskimi dimenzijami oz. atributi kot so:

  - stroškovno mesto,

  - stroškovni nosilec,

  - viri financiranja,

  - kadri,

  - vrste pogodb ,

  - javno naročilo/javni razpis/evidenčni postopki.

Osnovni vnos v šifrante atributov se mora vršiti preko centralnega ERP sistema in se s push-api sistemom zapisovati tako v 360ECM kot tudi v 4PM.

#### Šifrant partner

Vnos partnerjev v novem ERP sistemu mora ob vnosu partnerja z vpisom davčne ali matične številke poslovnega subjekta omogočati uvoz sekundarnih podatkov iz naslednjih podatkovnih baz:

  - Finančna uprava RS (podatki o zavezancih) in

  - AJPES (podatki o transakcijskih računih).

S klikom na gumb se morajo uvoziti na partnerja naslednji podatki:

  - kratko ime,

  - dolgo ime,

  - ID za DDV,

  - status zavezanca (DA/NE),

  - matična številka/davčna številka,

  - naslov,

  - pošta ,

  - država,

  - sektor in

  - transakcijski računi s pripadajočimi bic kodami, bankami ter datumi odprtja.

Program mora vsebovati seznam opozoril ob vnosu partnerja z naslednjimi ponovljivimi zapisi podatkov:

- matična številka,

- davčna številka (identifikacijska številka za DDV).

Program mora omogočati avtomatsko predlaganje sektorja glede na status davčnega zavezanca/nezavezanca za partnerje iz Evropske unije ter partnerje tretjih držav. Prav tako mora biti omogočen hkratni zapis sektorjev na vse partnerje preko enotne akcije.

Program mora omogočati akcijo uvoza za pripis šifre proračunskega uporabnika na partnerja, kot tudi množični zapis za označene zapise.

Obstajati mora tudi možnost ločevanja partnerjev z enako davčno številko v povezavi z drugim TRR (za različne enote proračunskih uporabnikov).

Šifrant partnerjev mora omogočati enotno akcijo uvoza BIC kod na partnerje, kot tudi predlaganje pravilnih BIC kod ob samem vnosu transakcijskega računa.

Na vnosu šifranta partnerjev morajo biti omogočene naslednje funkcionalnosti:

  - nastavljivo kreiranje uporabniških polj glede na potrebe naročnika,

  - vnos pogoja in e-maila avtomatskega pošiljanja IOP/opominov iz programa,

  - vnos pogoja in e-mail naslova za pošiljanje specifikacij plačil iz programa,

  - izločanje partnerja iz obračuna obresti,

  - predlaganje privzete obrestne mere,

  - vnos privzetega konta terjatev ali obveznosti,

  - vnos kontaktov partnerja s podatki: ime osebe, telefonska številka, e-mail naslov,

  - vnos komercialnih podatkov plačnika, rabatnih pogojev s pripadajočo rabatno pogodbo, vrsto obdavčitve, tip cene, TRR za plačilo izdanega računa, rok plačila,

  - pregled prodaje z uvozom finančnih podatkov s funkcijami vrtilne tabele glede na parametre: dokument, leto, vrednost brez in z DDV-jem, produkt, klasifikacija produkta,

  - vnos podatkov za izdajo e-računov s pripadajočim kanalom ter e-mail naslovom in

  - obvezen vnos šifre proračunskega uporabnika v primeru označbe partnerja kot proračunskega  uporabnika.

Šifrant partnerjev se prenese iz obstoječega programa Vasco, po protokolu se šifranti pregledajo in dopolnijo s podatki za nemoteno delo v novem ERP sistemu. Poskrbi se za brisanje neaktivnih partnerjev s predhodnim pregledom odprtih postavk ter prenosom prometa iz neaktivnih partnerjev, v kolikor bi se ugotovila kakršnakoli odprta stanja na saldakontskih kontih.

Novi ERP program mora omogočati povezave med podizvajalcem in partnerjem zaradi izvajanja del, ki se vršijo preko zunanje službe oziroma tretje pravne osebe v poslu.

#### Šifrant kontni plan

Program mora omogočati vnos naslednjih podatkov:

  - oznaka,

  - naziv,

  - opis,

  - status saldakontskega konta preko tipa dokumenta (kupec, dobavitelj, prilagodljivi tipi dokumentov glede na prilagodljive specifike),

  - vnos finančnega inštrumenta in sektorja za potrebe poročanja SFR,

  - vnos preverjanja ob knjiženju glede na minimalno 10 prilagodljivih atributov,

  - vnos prehodnega konta,

  - vnos kriterija za prenos v analitično vejo/glavno knjigo,

  - status evidenčnega konta,

  - vnos evidenčnega protikonta,

  - status deviznega konta,

  - vnos arhivskih nazivov z avtomatiko zajema oziroma prikaza nazivov na finančnih izpisih glede na postavljene datumske omejitve in

  - postavljanje dodatnih statusov na sam konto zaradi delitve in nadaljnje analitike glede na upravičene in neupravičene stroške v okviru razreda 4*.

#### Šifranti atributov

Trenutno sta v uporabi atributa stroškovno mesto in stroškovni nosilec, kar pa ne zadošča za interno analitično poročanje naročnika brez obširne ročne obdelave analitikov. Trenutno je v programu stroškovno mesto evidentirano zgolj eno nivojsko, čeprav bi za potrebe naročnika moral program predvidevati jasno hierarhično ureditev. Problem predstavlja tudi postavitev identov oz. govorečih šifer, saj le-te niso povsem logično organizirane.

Stroškovno mesto je lahko območna enota, lahko pa so tudi centri, sektorji oz. službe. Centri so na več lokacijah. Potrebna bo reorganizacija stroškovnih mest, ureditev številčenja (govoreče šifre, centri so nad lokacijami), stroškovna mesta, ki niso lokacije, bi bilo potrebno preurediti (splošna stroškovna mesta, na katere se zdaj razdeljujejo določeni stroški).

Vsak delavec ima točno definirano stroškovno mesto. Glede na reorganizacijo se jim predpišejo povezani atributi (organizacijska enota, oddelek).

Viri financiranja so sedaj delno pokriti preko stroškovnih nosilcev oz. projektov, vendar morajo v bodočem ERP sistemu prav tako biti zasnovani z govorečimi šiframi, v okviru vira financiranja je potrebno določiti še področja financiranja v okviru določenega vira (npr. vir financiranja ZZZS, znotraj jih razbijajo na področja cepiva, nalezljive bolezni, droge,…).

Med stroškovnimi nosilci so sedaj tudi splošni nosilci, ki jih je prav tako potrebno urediti.  Za vsakega delavca se mesečno ve, na katerih stroškovnih nosilcih oz. projektih sodeluje. Vsak stroškovni nosilec ima prav tako natančno definiran vir financiranja.

Program mora omogočati vnos ter knjiženje za najmanj 10 atributov. Med drugim mora omogočati vnos medsebojnih relacij med atributi kot tudi samo več nivojsko strukturo. Kot primer se navaja vnos naslednjih atributov na atribut Stroškovni nosilec:

- Vir financiranja (pozicijski vnos, ki zagotavlja zmožnost razdeljevanja enega stroškovnega nosilca na več virov financiranja),

- Področja vira financiranja – podrejen atribut viru financiranja,

- Davčni vidik (z gledišča naročnika: obdavčeno/oproščeno/neobdavčeno),

- Proračunski sklop in

- Proračunska postavka.

Naročnik želi spremljati stroške in prihodke po posameznih manjših enotah. Želi si tudi avtomatskega predlaganja stroškovnih mest glede na manjše enote,  kjer je to vsebinsko logično in potrebno.

ERP mora omogočat povezavo z UJP poročanjem po Javnih naročilih – v ta namen mora ERP sistem omogočati vodenje najmanj dveh dodatnih atributov na nivoju knjižb na strani vhodnih računov ter izdatkov, in sicer javno naročilo in pogodba, ki sta prav  tako predmet API integracije in izmenjave med obema sistemoma.

ERP mora omogočati tudi spremljanje evidenčnih postopkov ter podporo za statistično poročanje.

#### Knjiga prejetih računov

Vnos oz. uvoz prejetih računov iz UJP-a se vrši preko dokumentnega sistema 360ECM. Vso potrjevanje in preverjanje ustreznosti prejetega računa ravno tako poteka v dokumentnem sistemu 360ECM. Ob potrditvi zadnjega koraka v delovnem toku, se račun zapiše v bodoči ERP sistem v Knjigo prejetih računov.

Za izpis Knjige prejetih računov se uporabljata dve ločeni številčenji in sicer za domače in tuje račune. Račun dobi številko že ob vnosu v dokumentni sistem, na način, da pridobi podatek o naslednji prosti številki glede na zapis v novem ERP sistemu in se ob koncu likvidacije oz. ob zapisu v ERP ne spreminja. Računi se vodijo preko kontov 22* in 24*. Konto je vezan na dobavitelja po enotnem kontnem načrtu. Kontiranje se bo izvajalo v novem ERP sistemu.

Datum za DDV se izračunava glede na datum dogodka opravljene storitve.

Pri knjiženju računov naročnik loči podatke po treh vrstah dejavnosti, ki jih opravlja in sicer:

  - dejavnost NIJZ, kar ni predmet DDV obračuna (ne gre v knjigo),

  - tržna dejavnost, ki za DDV obračun predstavlja obdavčen promet in

  - zdravstvene storitve v povezavi s poslovanjem z ZZZS, kar z vidika DDV obračuna predstavlja oproščen promet.

Novi ERP mora omogočati:

  - Vnos prejetih računov ter izpis davčnih knjig po najmanj 6 atributih (stroškovno mesto, stroškovni nosilec, organizacijska enota, oddelek, pogodba/naročilnica, javno naročilo in povezavo z JN UJP).

  - Omogočati mora predfiltiranje po vrstah računov skladnih z zakonodajo (na primer: faktura, avansi račun, dobropis).

  - Enostaven pregled vseh prejetih računov v skupni tabeli z omogočenim filtriranjem po vsaj 25 parametrih.

  - Dinamično izračunavanje vrednosti računov glede na filtrirane podatke v pregledu prejetih računov.

  - Omogočati mora izpise po tipih računov glede na dobavitelja (domači, EU, tretje države, MRN, dobave po 76. a členu).

  - Omogočati mora spremljanje in zapiranje avansnih računov ter dobropisov.

  - Omogočati mora vnos računa glede na najmanj 6 atributov.

  - Program mora omogočati integracijo z 360ECM sistemom za prikaz računa, torej hiperpovezavo za prikaz dokumenta iz navedenega sistema.

  - Omogočati mora vnos in prenos komentarjev na računu.

  - Omogočati mora neposredno povezavo ter knjiženje temeljnice.

  - Omogočati mora pametno prikazovanje in izpolnjevanje protiknjižb glede na predhodno knjižen prejet račun v okviru izbranega partnerja.

  - Omogočati mora neposredno knjiženje temeljnice računa ob knjiženju računa v knjigi prejetih računov.

  - Omogočati mora prilagajanje prikaza polj v tabelah vnosa prejetih računov.

  - Omogočati mora vnos 1 podizvajalca na partnerju kot na samem računu in s tem ločenega kreiranja virmana ter spremljanja IOP-jev za dotične podizvajalce vse do zaključka pogodb, ki so predmet javnega naročanja.

  - Omogočati mora stornacijo, kopiranje in brisanje prejetih računov.

  - Avtomatsko spremljanje pogodb/naročilnic: V 360ECM se vnese številka pogodbe na prejet račun, ob prenosu in prevzemu številke računa v knjigo prejetih računov se ta posreduje nazaj v 360ECM. Ob morebitnih spremembah zneskov se spremembe posredujejo v 360ECM.  360ECM zagotavlja kontrolo porabe sredstev po pogodbah, ki so predmet javnega naročanja.

  - Možnost nastavitev aktivnih časovnih razmejitev na poziciji debetne knjižbe

#### Knjiga izdanih računov

V knjigo izdanih računov se trenutno zapisujejo izdane fakture glede na dva vira izhodnih dokumentov:

- Prenos podatkov preko vmesnega modula RAF (osnovo za nastanek postavk predstavlja ISOZ)  - zapisuje se le v glavno knjigo.

- Fakturiranje v VASCO na podlagi internih zahtevkov zaposlenih za delo na projektih, statistična pisarna, pregled ladij, revija Zdravstveno varstvo, kotizacije na seminarjih, zahtevki za Ministrstvo za zdravje.

- Fakturiranje v PRO-NET-u.

Novi program ERP mora omogočati prenos in enotno obliko izpisa faktur iz modula za fakturiranje. V povezavi s prenosom dokumentov v davčno knjigo oz. knjigo izdanih računov pa mora program omogočati:

- Avtomatski prenos izdanih računov, dobropisov in avansov s knjiženjem računov v modulu za fakturiranje.

- Avtomatsko kreiranje vseh knjižb (saldakonto, konto za DDV, protiknjižba) v glavno knjigo s prenosom v knjigo izdanih računov.

- Enostaven pregled vseh izhodnih računov v skupni tabeli z omogočenim filtriranjem po vsaj 25 parametrih.

- Dinamično izračunavanje vrednosti izbranih računov glede na filtrirane podatke v pregledu izdanih računov.

- Avtomatsko izpolnjevanje zapisa računov v davčno knjigo.

- Avtomatsko zapiranje izdanih avansnih računov in dobropisov.

- Brisanje, storniranje in kopiranje dokumentov v davčni knjigi.

- Izpis knjige izdanih računov po vseh zgoraj navedenih atributih.

- Predfiltiranje izpisa knjige izdanih računov po vrsti dokumenta.

- Možnost nastavitev pasivnih časovnih razmejitev na poziciji kreditne knjižbe.

#### Obračun DDV

Program mora omogočati naslednje funkcionalnosti:

  - Avtomatska izdelava temeljnice za zaključevanje obračuna DDV.

  - Avtomatska kontrola primerjave knjige prejetih računov in knjige izdanih računov ter kontov za DDV.

  - Priprava plačilnega naloga za plačilo davka.

  - Zmožnost zaklepa in shranjevanja obračuna DDV s pripadajočimi knjigami izdanih in prejetih računov.

  - Nastavitve dovoljenega davčnega obdobja z avtomatskim zapisom datuma za DDV glede na datumske omejitve.

  - Avtomatski zapis dovoljenega datuma za DDV ob zaklepanju davčnega obdobja.

  - Izdelava XML datoteke za oddajo na portal eDavki.

  - Enotna akcija storno avansnih računov pred pripravo obračuna DDV.

  - Kontrolo prenesenih izhodnih računov iz modula za Fakturiranje v knjigo izdanih računov glede na št. dokumenta ter vrednost dokumenta s pripisanimi statusi o računu (knjižen/neknjižen).

  - Kontrolo kreiranih prehodnih temeljnic za konto za DDV v primeru različnega davčnega obdobja za primere računov, ki imajo knjigovodski datum različen od davčno predpisanega datuma računa.

  - Kontrolo med polji v knjigi izdanih računov in knjigo prejetih računov ter konti za DDV v glavni knjigi za enostavno iskanje razlik pri kreiranju temeljnice zapiranja kontov za DDV.

#### Plačilni promet

Program mora zagotavljati naslednje funkcionalnosti:

  - avtomatsko polnjenje BIC kod glede na TRR partnerja,

  - omejitev zajema računov pri kreiranju virmanov glede na to ali so ti računi knjiženi,

  - možnost kreiranja uvozne datoteke pripravljenih virmanov za UJP-net,

  - možnost plačevanje v države EU ter v tretje države (VP70 – nalog),

  - možnost plačevanja po skontnih pogojih,

  - možnost avtomatskega združevanja virmanov,

  - možnost izpisovanja specifikacij v primeru združevanja virmanov v okviru istega prejemnika plačila,

  - možnost kreiranja trajnikov,

  - možnost vnosa in plačevanja iz različnih transakcijskih računov,

  - kreiranje in plačevanje po različnih vzorcih naloga,

  - vmesno potrjevanje že generiranih virmanov pred kreiranjem datoteke za portal UJP-net,

  - kreiranje temeljnice v glavno knjigo neposredno iz pripravljenih virmanov,

  - postavljanje referenc plačnika za avtomatsko zapiranje plačil ob uvozu bančne temeljnice,

  - možnost filtriranja pred izborom generiranja virmanov po partnerju, kontu, številki dokumenta, stroškovnemu mestu, datumu zapadlosti, poljubnih statusih računa in dobaviteljevi številki računa,

  - možnost omejevanja pravic uporabnikov za pripravo virmanov in za kreiranje ISO-SEPA datoteke oz. datoteke pripravljenih virmanov za UJP-net,

  - možnost pošiljanja podatkov v 360ECM o plačanih računih zaradi spremljanja javnih naročil in pogodb.

#### Osnovna sredstva

V obstoječem sistemu ni nobene povezave med vnosom prejetega računa za osnovno sredstvo in vnosom v register osnovnih sredstev. Novi ERP mora omogočati povezavo za lažje spremljanje vnosa podatkov. Ob prenosu podatkov iz knjige prejetih računov se prenese tudi PDF računa, preko katerega je razvidna pridobitev osnovnega sredstva. Obstaja tudi opcija ročnega dodajanja PDF dokumentov na posamezno osnovno sredstvo. Ob vnosu novih osnovnih sredstev mora obstajati možnost samodejnega predloga podatkov s prejšnjega vnosa.

Naročnik ima v trenutnem sistemu pri izvajalcu zagotovljeno tiskanje nalepk za označevanje osnovnih sredstev, kar se pričakuje tudi od novega ERP sistema. Novi ERP sistem mora omogočati elektronsko izvedbo inventure (na primer s čitalci).

Osnovna sredstva morajo imeti opcijo definicije zadolžitve po delavcih oz. zaposlenih. Za to je potrebna integracija s podatki iz kadrovske evidence. Program mora za ta namen omogočati povezan šifrant zaposlenih oz. kadrov, ki se vodi tudi kot atribut v glavni knjigi.

Na podlagi vnesenih zadolžitev po delavcu se ob prenehanju delovnega razmerja pripravi dokument »Priprava razdolžitve«.

Pri delu v programu morajo biti na voljo dokumenti, kot so:

- Katalog osnovnih sredstev

- Predlog za odpis; program mora zagotavljati avtomatsko predlaganje osnovnih sredstev za odpis na podlagi v celoti amortizirane vrednosti osnovnega sredstva, ki še ni bilo odpisano. Vmesnik mora omogočati izbor predlaganih osnovnih sredstev, ki ustrezajo zgoraj navedenemu pogoju.

- Aktivacijski list; program mora vsebovati izpis, ki stopi v veljavo v času aktivacije osnovnega sredstva.

- Dodatno naj ERP zagotavlja, da vnesene inventarne številke, ki jih inventurna komisija predlaga v odpis, avtomatsko evidentira za prihodnjo preknjižbo  na trajno izločitev iz uporabe. To še ne pomeni izrednega odpisa oz. izbrisa iz evidenc. Osnovno sredstvo se izloči iz poslovnih knjig šele na podlagi dokumenta, ki dokazuje, da so bila osnovna sredstva odstranjena (zapisnik). Pri inventurah se namreč dogaja, da se vračajo v register izredno odpisana sredstva oz. komisije zaznavajo t.i. viške.

Eno osnovno sredstvo je lahko, skladno z vnesenimi procenti za delitev, vneseno na več stroškovnih mest in stroškovnih nosilcev – v ta namen mora nov ERP omogočati nedvoumno razdeljevanje knjižb (nabave, amortizacije, popravka vrednosti,...) glede na vse možne kombinacije vnosa zgoraj navedenih atributov.

Inventura se trenutno vrši po sobah, čitalec in program sta od proizvajalca Vasco.

Naročnik želi  spremljati strošek amortizacije po zaposlenemu, ta se v glavno knjigo  prenaša s knjižbo nabave in amortizacije, ki vključuje  tudi podatek o zadolžencu/zaposlenemu. V ta namen mora novi ERP zagotavljati prenos zadolženca oz. zaposlenega v glavno knjigo na nivoju knjižbe amortizacije, nabave ter popravka vrednosti.

Seznam funkcionalnosti, ki so zahtevane s strani novega ERP:

  - Omogočati mora vnos osnovnega sredstva v register osnovnih sredstev neposredno skozi modul osnovna sredstva, bodisi s prenosom iz knjige prejetih računov.

  - Omogočati mora vnos amortizacijskih skupin glede na vire financiranja.

  - Omogočati mora povezavo s prejetimi računi za lažje spremljanje vnosa podatkov. Ob prenosu podatkov iz knjige prejetih računov se prenese tudi PDF računa, preko katerega je razvidna pridobitev osnovnega sredstva. Obstajati mora tudi opcija ročnega dodajanja PDF dokumentov na posamezno osnovno sredstvo.

  - Program mora imeti omogočeno povezavo za dostop izvornih dokumentov iz 360ECM sistema.

  - Mora ponujati mobilno aplikacijo za popis oz. inventuro osnovnih sredstev, kot tudi pripravo ter tiskanje nalepk v samem programu. Dodatno mora omogočati API povezavo s poljubno izbranim čitalcem s strani naročnika za zagotovitev uvoza in izvoza registra osnovnih sredstev pred in po popisu osnovnih sredstev naročnika.

  - Nalepke tiskane iz programa morajo omogočati optično branje črtnih kod pri popisu osnovnih sredstev

  - Program mora zagotavljati avtomatsko predlaganje osnovnih sredstev za odpis na podlagi v celoti amortizirane vrednosti osnovnega sredstva.

  - Program mora omogočati vnos ključev delitev za razporeditev deležev po najmanj 3 atributih za prenos temeljnice nabave in amortizacije v glavno knjigo.

#### Finance – Glavna knjiga

Izpostavljene zahteve na popisu:

  - Zagotovljen je sistem plačevanja skozi plačilni promet.

  - Na plačilni promet se zapišejo samo poknjiženi računi.

  - Za knjiženje plačil se zagotovi prenos datoteke iz UJP in avtomatsko razknjiževanje.

  - Program mora podpirati finančne analize za negospodarske družbe.

  - Za zagotavljanje analitike bo potrebno pripraviti več nivojsko delitev podatkov po ključih.

  - Prihodki niso razdeljeni po ključih, tako da trenutno lahko spremljajo le stroške, v prihodnosti bi želeli uporabiti ključe tudi za razdeljevanje prihodkov. Cilj je pridobiti finančne rezultate po stroškovnih mestih, stroškovnih nosilcih, virih financiranja, do nivoja delavca.

  - Prenos zalog in razknjiževanje vezano na cepiva in zdravila poteka z uvozom temeljnice neposredno v glavno knjigo – potrebna je API integracija na nivoju zapisa temeljnice v glavno knjigo s strani Proneta.

  - Zahtevano je knjiženje po denarnem toku z avtomatskim kontiranjem preko evidenčnih protikontov.

  - ERP mora omogočat povezavo z UJP poročanjem po Javnih naročilih.

  - ERP mora omogočati knjiženje menic in depozitov.

Za potrebe glavne knjige mora program omogočati naslednje sklope s pripadajočimi funkcionalnostmi:

- Pregled temeljnic:

- možnost predfiltriranja glede na neknjižene, knjižene, storno temeljnice,

- predfiltiranje glede na bilančna leta,

- enostaven pregled z dinamičnim postavljanjem najmanj 20-ih polj,

- zapis uporabnika kreiranja in datum ter čas kreiranja temeljnice,

- možnost odknjiževanja več temeljnic hkrati iz samega pregleda temeljnic.

- Funkcije vnosa/knjiženja temeljnic:

- sistem postavljanja vrst temeljnic s pripadajočimi vrstami knjižb,

- avtomatsko številčenje glede na poljubno nastavljiv ident s povezavo na vrste temeljnic,

- možnost dodajanja, vrivanja, brisanja pozicij,

- možnost skupinskega brisanja pozicij,

- možnost vnosa protikonta z namenom avtomatskega predlaganja naslednje knjižbe,

- možnost zapiranja dokumentov s povezavo na odprte postavke v okviru partnerja in saldakontskega konta,

- možnost avtomatskega zapiranja odprtih postavk z neposrednim vnosom številke dokumenta,

- možnost filtriranja po vseh poljih knjižb tako na nivoju izbornika kot na nivoju vseh knjižb,

- možnost prenosa pozicij/knjižb iz druge temeljnice,

- možnost hkratnih akcij na pozicije znotraj temeljnice:

- skupinska menjava predznaka in strani knjiženja,

- skupinska zamenjava konta,

- prenos datuma iz glave temeljnice na knjižbe,

- prenos opisa iz temeljnice na knjižbe,

- skupinski zapis najmanj 6 atributov na knjižbe,

- skupinsko urejanje datumov, vrste knjižb, kontov, številk dokumentov ter opisov.

- možnost uvoza Excela knjižb po splošnem vzorcu na temeljnico,

- možnost uvoza datoteke iz UJP-net-a za avtomatsko pokrivanje računov glede na izdatke/prejemke,

- avtomatsko in množično kreiranje evidenčnih temeljnic s pripadajočimi evidenčnimi knjižbami,

- nabor uporabnih pregledov znotraj temeljnice:

  - seštevki po kontih,

  - seštevki po kontih in atributih,

  - seštevki po kontih in partnerjih,

- testiranje temeljnice glede na določljive zahtevanosti kriterijev knjižb v kontnem planu z izpisanim poročilom spornih pozicij.

- Izpisi iz programa:

- bruto bilanca,

- kartice za konte glavne knjige,

- saldakontske kartice,

- odprte postavke,

- analiza stroškov in prihodkov,

- dnevnik knjiženja,

- promet po mesecih,

- prilagojen izpis za revizorja,

- izpis IOP in odprtih postavk z naslednjimi funkcionalnostmi:

  - izpis po dinamičnih kombinacijah po vsaj 6 atributih s prilagodljivim vrstnim redom,

  - možnost določitve kriterija vodila izpisa konto - atribut ali atribut – konto,

  - možnost izpisa po kriteriju vrste temeljnic in vrst knjižb,

  - izpis po različnih tipih dokumentov (Excel, Word, PDF),

  - pošiljanje izpisov po mailu,

  - podpisovanje uporabnikov na zgoraj navedene izpise.

- Poročanja v programu s podpornimi mehanizmi kontrol  in knjiženja:

  - SFR poročanje,

  - poročanje za pogodbe s področja javnega naročanja za zavezance za javno naročanje in statistično poročanje o evidenčnih naročilih,

premoženjska bilanca,

  - davek od dobička pravnih oseb.

- Splošne zmožnosti modula:

- nastavljive pravice uporabnikov za odknjiževanje temeljnic,

- nastavljive pravice uporabnikov za postavljanje dovoljenih mej knjigovodskih datumov,

- revizijska sled odknjiževanja temeljnic,

- zmožnost izvajanja dvostranskih in verižnih kompenzacij s podporo pošiljanja in avtomatskega knjiženja,

- zmožnost obračunavanja obresti s podporo pošiljanja in avtomatskega knjiženja,

- program mora zagotavljati, da se ob knjiženju plačil na bančnih temeljnicah po pogodbah, ki so predmet javnega naročanja, v 360ECM zapiše skupen znesek plačil po posameznem računu in zadnji datum plačila glede na št. pogodbe. Le-ta se iz 360ECM prenese ob prenosu likvidiranega prejetega računa.

Shematski prikaz procesov, ki jih mora podpirati novi ERP, ter povezav z zunanjimi informacijskimi sistemi

### Predvideni integracijski vmesniki in integracije z drugimi IT rešitvami

Modula Finance in računovodstvo se bo moral povezati z naslednjimi rešitvami naročnika:

- integracija s 360ECM:

- zapisovanje interne številke računa – vhod;

- prenos šifrantov-izhod;

- integracija s 4PM:

- podatki iz knjige prejetih računov, plač in potnih nalogov – vhodni podatek;

- prenos šifrantov - izhod;

- integracija s Pronet:

- temeljnica porabe cepiv in zdravil – vhod;

- integracija s portalom ZZZS:

- fakturiranje storitev ZZZS – izhod

### Nadgradnje

Vse integracije med novim ERP sistemom in sicer modulom za finance in računovodstvo in preostalimi informacijskimi sistemi se štejejo kot nadgradnje in morajo biti pred izvedbo potrjene s strani naročnika.

Predvidena nadgradnja v modulu Finance in računovodstvo pa je tudi mehanizem za izračun delilnih ključev glede na naslednje parametre: površina poslovnih prostorov, število zaposlenih na STM v primerjavi s celotnim številom zaposlenih pri naročniku, število opravljenih storitev za posamezno STM glede na celotno realizacijo organizacijske enote, poraba po števcu posameznih delovišč pri stroških ogrevanja, elektrike.

## Projektni management

### Posnetek stanja

Trenutno je za razdeljevanje stroška plač po projektih v uporabi programska rešitev 4PM, ki je integrirana s Time & Space in Vascom.

### Želeno stanje

Iz Time & Space se pridobijo podatki o opravljenih urah, vsak zaposlen, ki kakorkoli sodeluje v projektih v ta program mesečno vnese svoje efektivne ure na projektih.

Iz obračuna plač se dobijo vrednostni podatki za plačo posameznika – temeljnica plač se prenese v 4PM. Analitiki na tem mestu naredijo obdelavo glede na sodelovanje pri projektih, pri tem je potrebno tudi ročno usklajevanje podatkov.

Zaposleni imajo definirana stroškovna mesta in stroškovne nosilce (projekte) na katerih lahko delajo. Imajo tudi vnaprej določeno višino stroškov, ki jih lahko koristijo za svoje delo.

Za vsako leto je vnesen plan ur po projektih, v okviru projekta tudi po zaposlenih. Na podlagi vnosa dejanskih ur, se naredi primerjava med planiranimi in efektivnimi urami.

Projekti so definirani, vir financiranja pa je lahko razdeljen na več let, npr. obdobje 5 let.

Težavo predstavljajo neupravičeni stroški, sedaj se za to uporabi stroškovni nosilec 310, vendar se tako določeni podatki izgubijo in projekt ni pravilno ocenjen (ni podatka o indirektnih stroških).

Trenutno dodatni problem predstavlja stroškovno mesto 8102 (kar gre na projekte), dejansko pa so to podatki o zaposlenih iz različnih organizacijskih enot, vendar tega podatka ne dobijo na tak način.

Naročnik si želi podatek o upravičenosti stroška.

Pri prenosu iz Vasca je prav tako določeno , katere postavke na plači so del razdeljevanja stroškov v 4PM in katere ne (npr. mentorstvo, jubilejne nagrade, kilometrina,… ne smejo povečati urne postavke). Te postavke niso enake na vseh projektih.

Dodatna težava so evropski projekti, ki so natančno časovno opredeljeni.

Ob zaključku obdelave se temeljnica prenese nazaj v program Vasco, izvorna pa izbriše. Tako ni sledljivosti.

### Funkcionalne specifikacije za novo programsko opremo ERP

Program bo naročnik uporabljal še naprej. Program mora biti zasnovan na način, da naročnik pridobi podatek o planiranih in dejansko porabljenih urah na zaposlenega in v okviru stroškovnega nosilca.

### Predvideni integracijski vmesniki in integracije z drugimi IT rešitvami

Projektni management predstavlja osnovo za razdelitev stroškov po stroškovnem nosilcu oz. zaposlenih. Nov program mora omogočati povezavo s 4PM programom:

- prenos stroškovnih nosilcev ob odpiranju v novem ERP-ju,

- prenos podatkov o opravljenih urah na nivoju zaposlenega in stroškovnega nosilca, ki predstavljata podlago za izračun ključev delitev na mesečnih podatkih.

### Nadgradnje

Vse integracije med novim ERP sistemom in 4PM se štejejo kot nadgradnje in morajo biti pred izvedbo potrjene s strani naročnika.

## Analitika

### Posnetek stanja

Dani rezultati analiz danes ne zagotavljajo natančnih rezultatov zaradi postavljanja letnih ključev delitev.

### Želeno stanje

Novi program mora zagotavljati mesečni uvoz ključev iz 4PM-ja ter neposredno prilagoditev pogojev za vse navedene faze delitev stroškov in prihodkov v programu, tako v redni kot v analitični veji.

Program mora za potrebe planiranja (investicije, vzdrževanja, itd...) omogočati vnos planskih podatkov po vseh navedenih sklopih atributov v kombinaciji z definiranimi konti, AOP-ji ali seštevalnimi/skupinskimi AOP-ji.

Vse predvidene analize morajo omogočati prikaz mesečnih, kvartalnih, polletnih ter letnih odmikov v absolutni in relativni vrednosti, v kolikor to naročnik zahteva.

Program naj ima možnost prikaza stopnje  gibanja stroškov in investicij glede na kazalnike  po nivojih (število kadra, prihodke, kvadraturo).

V okviru načrtovanja mora program omogočati, da se podpisane pogodbe finančnega dela, razdeljujejo glede na postavke (stroški dela, investicije in amortizacija, stroški materiala in storitev, drugi stroški).

Program mora omogočati dinamično nastavljiv prikaz glede na uporabniško določljive kriterije, kot so dodana vrednost na zaposlenega, število zaposlenih iz delovnih ur ter podobno.

V osnovni glavni knjigi imajo poročanja za AJPES in poročanje po virih financiranja – le-ta morajo biti skladna na nivoju atributov:

- viri financiranja,

- proračunski sklopi,

- proračunske postavke.

Program mora omogočati dve ločeni okolji zaradi potreb spremljanja analiz za eksterno ter interno rabo. Tako se predvideva, da se določene faze delitev stroškov in prihodkov izvajajo po prenosu podatkov glede na predhodno definirane vsebinske sklope glede na specificirane atribute, ki predstavljajo kriterij zajema podatkov iz redne v analitično vejo. Prenos podatkov se mora vršiti avtomatsko z večernimi servisi, ki prenesejo podatke glede na pred definirane pogoje na kontih ter atributih. Kriterij prenosa je poknjižena temeljnica v preteklem dnevu, medtem pa se mora izločati že vse predhodno prenesene temeljnice oz. knjižbe.

### Funkcionalne specifikacije za novo programsko opremo ERP

Seznam analiz redne veje:

- Realizacija 1 (Finančni načrt z oceno realizacije po kvartalih),

- Letno poročilo (BS, IPI, Denarni tok, Stanje in gibanje NDS, OOS;..),

- Obrazec 1 – Poročanje o programu javnega zdravja,

- Obrazec 2 – Izkaz prihodkov in odhodkov,

- Obrazec 4 – Poročilo o investicijskih vlaganjih,

- Obrazec 5 – Poročilo o vzdrževalnih delih,

- Obrazec 6 – Poročilo o terciarni dejavnosti,

- RDU – zbir in analitika plač po enotah/stroškovnih mestih  (podatkov ni potrebno naknadno delit v analitični veji),

- Realizacija ambulant (kvartalna primerjava med leti; ocenjujemo, da so vsi prihodki nedvoumno določeni v redni glavni knjigi),

- Polletno poročilo o izvajanju socialnovarstvenega programa (povezava s HRM-jem),

- Dnevno spremljanje likvidnosti.

Seznam analiz analitične veje:

- AČR –ločeno t.i. overheads (pavšalni zneski na določnih projektih),

- SN Poslovanje NIJZ (delitev splošnih stroškov – potek v analitični veji),

- kadri programa SVIT (razdeljevanje zaposlenih po deležih – lahko je tudi predmet redne veje),

- NIJZ poročilo SVIT.

Program mora v fazi predpriprave analiz omogočati naslednje uvoze:

- uvoz pred definiranih AOP-jev za AJPES poročanja za negospodarske družbe,

- uvoz AOP-jev oz. pogojev analiz iz Excel datoteke (.CSV).

Program mora omogočati dinamično nastavljive analize z naslednjimi kriteriji:

- vključeni in izključeni konti,

- oblikovanje AOP-jev,

- oblikovanje seštevalnih ter nadrejenih AOP-jev,

- prenos AOP-jev med analizami,

- možnost skrivanja in prikaza AOP-jev na samem izpisu,

- zagotavljanje različnih vrst dokumentov za izvozne oblike analiz (Excel, Excel z makroji Pdf, Word,...),

- možni nastavljivi tipi oz. formule za izračun otvoritev, prometa ter končnega stanja ,

- možnost nastavljanja osnovnih gradnikov analiz.

Program mora podpirati orodje za izvedbo delitev stroškov in prihodkov po pred definiranih pogojih. Delitve se izvajajo v več fazah, pri čemer se morajo določene faze izvajati v analitični veji.

Zahtevane funkcionalnosti delitev ter postavljanja ključev:

- postavljanje ključev delitev na nivoju vsaj 10 atributov,

- možnost izločanja določenih stroškovnih mest/stroškovnih nosilcev glede na pred definirane možnosti v šifrantu atributov,

- pozicijski prikaz urejanja vzorca za določen sklop delitev,

- priprava vzorca na podlagi preknjiževanj med konti,

- priprava vzorca glede na preknjiževanje atributov v okviru istega konta,

- dinamično postavljanje deležev na vzorce delitev glede na vmesno tabelo planiranih/porabljenih ur v okviru delavca ali stroškovnega nosilca,

- pravila za delitve stroškov/prihodkov morajo biti dinamično nastavljive s postavitvijo statusov v okviru atributov ali posebnih statusov,

- možnost izločanja ali zajema nedeljenih stroškov/prihodkov pri izvedbi delitev,

- možnost delitev z naknadnim združevanjem podatkov v okviru atributov,

- mehanizem za izračun delilnih ključev glede na naslednje parametre: površina poslovnih prostorov v m2, število zaposlenih na stroškovnem mestu v primerjavi s celotnim številom zaposlenih na NIJZ, število opravljenih storitev za posamezno stroškovno mesto glede na celotno realizacijo organizacijske enote, poraba po števcu posameznih delovišč pri stroških ogrevanja, elektrike.

### Predvideni integracijski vmesniki in integracije z drugimi IT rešitvami

Modul Analitika se bo moral povezati z naslednjimi rešitvami:

- integracija s 4PM:

- zapisovanje stroškovnih nosilcev od odpiranju v ERP-ju,

- uvoz ur po porabljenem času po projektih/stroškovnih nosilcih,

- osnova za delitev ključev v redni veji ter na delavcih,

- osnova za izračun delilnih ključev v analitični veji.

### Nadgradnja

Vse integracije med novim ERP sistemom in sicer modulom Analitika in preostalimi informacijskimi sistemi se štejejo kot nadgradnje in morajo biti pred izvedbo potrjene s strani naročnika.

## Proces vodenja zalog in drobnega inventarja

### Posnetek stanja

Za predmete splošne nabave naročnik ne vodi zalog v centralnem informacijskem sistemu, ampak v različnih internih evidencah. Za predmete splošne nabave štejemo vse, razen nabave cepiv in zdravil, ki se vodi v programu Pronet.

### Želeno ciljno stanje

Cilj je vzpostaviti učinkovit in centraliziran sistem za upravljanje zalog za predmete splošne nabave in drobnega inventarja, ki bo omogočal hitro, natančno in zanesljivo spremljanje vseh artiklov. Nov ERP mora podpirati avtomatizacijo ključnih procesov, kot so skladiščenje, izdaja in vračanje zaloge.

Programska oprema mora omogočati enostaven dostop do podatkov o zalogah preko mobilnih naprav in spletnih vmesnikov, kar bo zagotavljalo ažurne informacije v realnem času. Poročila in analize bodo prilagojene potrebam različnih oddelkov, kar bo izboljšalo odločanje in načrtovanje.

### Funkcionalne specifikacije za novo programsko opremo ERP

Rešitev ERP mora omogočati:

- interno evidenco zalog,

- evidentiranje zaloge po različnih skladiščih,

- prevzem artiklov na zalogo,

- izdajo blaga iz skladišča,

- evidentiranje evidence zalog tudi na mobilni aplikaciji, kjer naročnik pričakuje hiter vpogled v stanje zalog po skladiščih pooblaščenim osebam,

- vodenje zalog v centralnem skladišču iz katerega se potem izdaja blago na stroškovna mesta,

- vodenje zalog po skladiščih in lokacijah znotraj skladišč,

- tisk poličnih nalepk in QR kode nanje z dodatnimi informacijami o artiklu iz šifranta artiklov in iz prevzemov,

- vodenje evidence drobnega inventarja,

- vodenje zalog za blago splošne nabave, razen cepiv in zdravil,

- knjiženje prejetih računov za blago splošne nabave direktno v stroške,

- naknadne prenose vrednosti porabe zalog,

- bremepis/vračilo artiklov dobavitelju,

- reklamiranje prevzetega materiala dobavitelju,

- vračilo blaga v skladišče,

- enostaven prenos blaga med skladišči,

- vnos otvoritvenega stanja zalog,

- dokument manko (avtomatično tvori inventura),

- dokument višek (avtomatično tvori inventura),

- pregled popisnih listov,

- tvorba popisnih listov za inventuro,

- pregled inventure,

- preračun zaloge (za primere popravkov dokumentov ali vnosa dokumentov v preteklost),

- možnost vnosa minimalnih, signalnih, maksimalnih in optimalnih zalog, ki se lahko določijo tudi za posamezno skladišče,

- hiter in enostaven dostop do zaloge artikla na določenem skladišču,

- v šifrantu artiklov mora biti možnost vnosa EAN kode in alternativnih šifer glede na dobavitelje  artikla. Na podlagi EAN kode in alternativnih šifer mora biti omogočeno tudi dodajanje artiklov na pozicije. ERP ponudnik mora tudi omogočati izpise po alternativnih šifrah.

- možnost uvoza in urejanja šifranta artiklov preko XLS ali CSV datoteke,

- možnost uvoza podatkov preko XLS ali CSV datoteke na pozicije dokumentov,

- možnost segmentiranja šifranta artiklov glede na tipe artiklov (storitve, materiali, trgovsko blago, izdelki, drobni inventar, ...),

- mobilno poslovanje evidentiranje prevzemov, izdaj, med skladiščnih prenosov,

- ERP ponudnik mora omogočati podpisovanje dokumentov (npr. izdajnica) preko klasične aplikacije in preko mobilne aplikacije, podpis mora biti viden tudi na izpisih dokumentov,

- možnost vodenja zaloge po serijskih številkah,

- možnost nastavitev avtomatskih prenosov vrednosti porabe materiala v glavno knjigo,

- pošiljanje dokumentov po e-pošti,

- možnost avtomatičnega kontiranja prevzemov in izdaj materiala v glavno knjigo na podlagi nastavljenih vzorcev. Vzorce mora imet naročnik možnost tudi samostojno spreminjati v primeru, da pride do spremembe pri kontiranju.

Vodenje zaloge cepiv in zdravil ostane v trenutnem sistemu Pronet.

Analize, ki jih mora omogočati novi ERP:

- analiza zalog,

- analiza cenikov,

- materialna kartica,

- analiza nabave,

- analiza izdaje,

- analiza naročil,

- analiza prejem - izdaja,

- analiza medskladiščnic,

- analiza odstopanj prevzemov od naročil,

- pregled serijskih številk,

- analiza sledljivosti materiala,

- analiza starosti zaloge.

Pri vseh analizah mora biti omogočen izvoz tudi v XLS ali CSV datoteko.

### Predvideni integracijski vmesniki in integracije z drugimi IT rešitvami

Vodenje zaloge cepiv in zdravil (Pronet) ostane v trenutnem sistemu. V novem ERP sistemu se naj vodi samo vso ostalo blago splošne nabave in vodenje drobnega inventarja.

Bo pa moral nov ERP sistem omogočati uvoz temeljnice zaloge, ki jo ustvari Pronet preko API povezave. Trenutno se v Pronet ustvari temeljnica, ki se potem uvozi v VASCO.

### Nadgradnje

Vse integracije med novim ERP sistemom in sicer modulom Vodenje zalog in drobnega inventarja in preostalimi informacijskimi sistemi se štejejo kot nadgradnje in morajo biti pred izvedbo potrjene s strani naročnika.

## Nabava

### Posnetek stanja

Trenutno NIJZ izvaja dve vrsti naročil. Ena so evidenčna naročila, druga pa standardna naročila. Naročila in pogodbe se sedaj spremljajo in izvajajo ročno na mesečni ravni. Periodična poročanja o evidenčnih naročilih se prav tako delajo ročno.

Proces nabave poteka po naslednjih korakih:

- Začetek procesa nabave:

- Interni zahtevek: Zaposleni izpolnijo Wordov dokument, ki služi kot zahtevek za nabavo.

- Odobritev v nabavi: Dokument se pregleda v oddelku nabave, in če je vse v redu, se odobri.

- Pretvorba zahtevka: Interni zahtevek se ročno prepiše v sistem VASCO. Vsakemu prenesenemu zahtevku se priloži sken internega naročila.

- Kreiranje naročilnice:

- Na osnovi internega zahtevka se v programu Word kreira naročilnica.

- Naročilnica se pošlje relevantnemu dobavitelju ali partnerju brez digitalne sledljivosti.

- NIJZ je že opravil nakup dokumentnega sistema, kjer se bo po novem izvajal proces nabave od internega zahtevka, do odobritve naročila.

### Želeno ciljno stanje

Želeni nabavni proces po uvedbi novega ERP sistema:

- Interni zahtevek se prevzame v zunanjem dokumentnem sistemu 360ECM.

- Interni zahtevek se nato potrjuje preko delovnega toka v  dokumentnem sistemu.

- V drugem delu sledi postopek javnega naročanja. Postopek javnega naročila se tudi izvede v dokumentnem sistemu. Rezultat tega postopka sta pogodba ali naročilnica, kar pomeni, da bo pogodba nastala še v dokumentnem sistemu, opremljena z vsemi podatki in atributi v PDF formatu. Meta podatke in povezava do pogodbe se prevzame v ERP sistemu. Pri tem se v dokumentnem sistemu ta pogodba zaklene.

- Nato se proces nadaljuje v ERP sistemu. ERP mora dostopati do pogodbe. V ERP sistemu se pričakuje vrednostno vodenje in črpanje te javne pogodbe. Analize morajo omogočati analitični pregled nad stanjem pogodb.

- Prav tako se bodo v ERP sistem prenašali potrjeni interni zahtevki. Prenašali se bodo interni zahtevki, ki so vezani na materiale in storitve. ki se bodo naročali v sklopu materialnega poslovanja.

- Interni zahtevki bodo v ERP sistem prišli samo z osnovnimi podatki o naročilu in z opisom željenih artiklov v tekstovni obliki. Ti osnovni podatki se v ERP sistemu ne smejo spreminjati. Nabavni komercialist bo nato interno naročilo opremil z ustreznimi pozicijami artiklov glede na želje.

- Izhodno naročilo se nato ponovno prenese v dokumenti sistem, kjer se podpiše in pošlje dobavitelju.

- Ko pride naročeno blago, mora ERP sistem omogočati tvorbo prevzema na podlagi podatkov iz naročila dobavitelju. Vsi podatki se morajo prenesti iz naročila, izpolni se samo številka prejete dobavnice, preveri se ustreznost prejetih artiklov in količin. Nato se prevzem zaključi. Vodenje zalog zdravil se vodi v obstoječem sistemu Pronet.

- ERP sistem mora na enak način omogočati tvorbo prevzemov tudi preko mobilne naprave.

- ERP sistem mora omogočati tvorbo bremepisov dobavitelju iz prevzemov v primeru reklamacij. Omogočena mora biti tudi možnost vodenja reklamacij na ločenem samostojnem dokumentu – Reklamacijski zapisnik.

Na enak način bo potrebno izpeljati proces drobnega inventarja (sanitarni material, potrošni material, telefoni).

Ni nujno, da je vsak interni zahtevek ločeno naročilo dobavitelju. Na internem zahtevku mora biti omogočen tudi Excel uvoz pozicij (primer potrošni material Extra Lux).

### Funkcionalne specifikacije za novo programsko opremo ERP

Novi ERP mora omogočati:

- vodenje evidenčnih naročil,

- vodenje javnih naročil,

- vodenje pogodb javnih naročil,

- določanje cen artiklov glede na sklenjene pogodbe in predlaganje teh cen na naročilih dobavitelju,

- možnost evidentiranja nabave po najmanj treh različnih atributih,

- podprta mora biti možnost analiz,

- v ERP sistemu se pričakuje vrednostno vodenje in črpanje javnih pogodb,

- analize morajo omogočati analitični pregled nad stanjem pogodb,

- API - povezave z zunanjimi rešitvami:

- izvoz  in uvoz dokumentov nabave,

- možnost klica pregleda zalog in cen za artikle po skladiščih

- pošiljanje dokumentov po e-pošti.

Novi ERP mora omogočati najmanj te analize:

- analizo nabave,

- analizo naročil,

- analizo javnih naročil,

- analizo odstopanj prevzemov od naročil.

Pri vseh analizah mora biti omogočen izvoz tudi v XLS ali CSV datoteko.

Shematski prikaz procesa nabave in vodenja zalog ter povezav z zunanjimi informacijskimi sistemi

### Predvideni integracijski vmesniki in integracije z drugimi IT rešitvami

Proces nabave bo potekal v ERP sistemu. ERP sistem se mora v sklopu nabave povezovati z Dokumentni sistem 360ECM.

Povezave:

- potrjena interna naročila se bodo prenaša v ERP sistem iz 360ECM,

- potrjene pogodbe javnih naročil se bodo prenašale v ERP sistem iz 360ECM,

- zaključena naročila dobavitelju se bodo morala prenesti v dokumentni sistem 360ECM,

- vsi osnovni šifranti morajo biti v ERP sistemu, ostali ponudniki podrejajo strukturo ERP sistemu.

### Nadgradnje

Vse integracije med novim ERP sistemom in sicer modulom Nabava in preostalimi informacijskimi sistemi se štejejo kot nadgradnje in morajo biti pred izvedbo potrjene s strani naročnika.

## Proces fakturiranja

### Posnetek stanja

NIJZ trenutno nima enovitega sistema ERP. V največji meri se to pozna na področju fakturiranja, saj se fakturiranje trenutno izvaja v več različnih programih.

Trenutni programi v uporabi za fakturiranje:

- VASCO,

- PRONET,

- RAF (ISOZ).

Uporaba in vzdrževanja treh sistemov za izdajo računov s seboj prinaša visoke stroške vzdrževanja ter razpršenost podatkov. Zaradi slabe povezanosti programov skupna analitika ni mogoča. Prav tako slaba povezanost prinaša veliko ročnega ter podvojenega vnašanja podatkov.

Šifranti po programih niso poenoteni, kar še dodatno otežuje delo, ter povečuje možnost napak.

Program VASCO se uporablja za fakturiranje storitev, ki se začne, ko zaposleni zaključijo delo in pošljejo e-pošto računovodski službi, poteka v naslednjih korakih:

- Zaključek dela. Ko zaposleni konča določeno nalogo ali storitev, pripravi poročilo o opravljenem delu. To poročilo lahko vključuje podatke, kot so datum in čas opravljenega dela, opis storitve, uporabljeni viri in druge relevantne informacije.

- Obvestilo računovodski službi. Ko je delo zaključeno, zaposleni pošlje e-pošto računovodski službi, ki vsebuje vse potrebne podatke o opravljenem delu. Ta e-pošta služi kot dokazilo o izvedbi storitve in osnova za izdajo fakture.

- Preverjanje podatkov. Računovodska služba prejme e-pošto in preveri podatke. To lahko vključuje preverjanje, ali so storitve izvedene v skladu s pogodbo, ali so cene pravilne glede na dogovorjen cenik ali pogodbo, in druge povezane preglede.

- Izdaja fakture. Ko so podatki preverjeni in potrjeni, računovodska služba pripravi in izda račun za storitev. Račun vsebuje vse relevantne podatke o storitvi, vključno s ceno, opisom storitve, podatki o stranki, datumom in drugimi informacijami.

- Pošiljanje fakture. Ko je račun pripravljen, se pošlje stranki. To lahko poteka preko različnih kanalov, vključno z elektronsko pošto, po pošti ali direktno preko elektronskega sistema za fakturiranje (kot je UJP za proračunske uporabnike).

Program omogoča spremljanje parametrov stroškovno mesto in stroškovni nosilec. Ostali parametri niso omogočeni.

Izdani računi se ob zaključku prenašajo v glavno knjigo, ki se prav tako nahaja znotraj programa Vasco.

Program se trenutno ne uporablja za potrebe nabave ali blagovnega poslovanja.

Dokumenti, ki so omogočeni v programu Vasco:

- naročilo dobavitelju,

- prevzemnica ,

- izdajnica,

- dobavnica,

- predračun,

- račun,

- avansni račun,

- dobropis,

- zahtevek,

- avansni zahtevek,

- periodični račun,

- naročila kupcev,

- cenik,

- inventura,

- e-računi.

Povezave  s programom Vasco:

- UJP (pošiljanje, prejemanje e-računov),

- glavna knjiga (prenos izdanih računov).

Vasco ne uporablja posebnih šifrantov.

Program omogoča:

- statistiko prodaje,

- evidenco po komercialistih,

- evidenco kupcev,

- analizo zalog,

- materialno kartico,

- obračun inventure.

Proces nabave, izdaje in fakturiranja v programu PRONET potekajo na naslednji način:

- Nabava:

- Za vsako cepivo je potrebno opraviti javno naročilo, katerega pogodba velja potem 3-4 leta.

- To javno naročilo se vpiše kot naročilo dobavitelju v programu Pronet.

- Naročilo zabeleži celotno količino cepiva in koliko je že bilo dobavljeno. Količina se zmanjšuje ob sukcesivnih dobavah.

- Ob prejemu cepiva v skladišče se zajamejo podatki o dobavitelju, zdravilu, količini, serijski številki, roku uporabe in enotah mere (npr. škatla z enim odmerkom, škatla z 10 odmerki). Prejeto cepivo gre v karanteno, v tem času ga ni mogoče izdati. Ko je karantena zaključena, ga je mogoče izdati. Karanteno morajo odobriti različni uporabniki s potrebnimi pooblastili. Delni prevzemi in delne karantene so možne.

- Izdaja:

- NIJZ skladišče izda cepivo cepiteljem z dobavnico / računom (to je prodaja, ne območne enote). Na območne enote se cepiva izda s preskladiščenjem.

- NIJZ skladišče izda na skladišče  ZZZS potrebno količino cepiva (zabeleženo kot zaloga na skladišču ZZZS).

- Na skladišče ZZZS se izdaje beležijo čez mesec, nato pa se ob koncu meseca izda zbirni račun.

- Iz skladišča ZZZS se tvorijo izdajnice za izdaje cepiv izvajalcem cepljenja (izvajalci cepljenja prejmejo cepivo brezplačno).

- Zaradi poteka roka cepiv se lahko izvajajo medskladiščni prenosi brez faktur (izposoja in vračilo).

- V primeru preteka roka se odpis izvede v posameznem skladišču ( v kolikor se odpis izvede v skladišču ZZZS in je strošek ZZZS).

- Ob izdaji se tiskajo nalepke za dostavo in dobavnice. Dobavnice mora prevoznik nesti s seboj in dati v podpis ob prejemu.

- Za interne prenose se uporabljajo interne izdaje (prenosi med skladišči NIJZ).

- Ob izdaji iz skladišč NIJZ (Službe za preskrbo s cepivi) izvajalcem cepljenja se izvaja tudi de-aktivacija kod za preverjanje avtentičnosti zdravil.

- Fakturiranje:

- Po zaključeni dobavnici se avtomatsko kreira račun. Za samoplačniško skladišče se to izvede ob izdaji. Za ZZZS se računi kopičijo skozi mesec in se izdajo na koncu meseca kot zbirni račun.

- Za Ministrstvo za zdravje (v nadaljevanju MZ) se v programu Pronet vodijo samo zaloge, fakture se delajo drugje.

- V Pronet se lahko izdajo le dobropisi primeru reklamacij, ki so vezani na zalogo. Ostali dobropisi se izdajajo v programu Vasco. Ko kupec reklamira cepivo, dobavitelj cepiv NIJZ-ju izda dobropis. NIJZ pa nato kupcu izda finančni dobropis.

- Pri izdaji e-računov so potrebni 4 kliki ali več preden se lahko račun pošlje na UJP. Vnos partnerjev iz AJPES-a ali iz drugega vira ni mogoč, partnerje je potrebno vnašati ročno.

- Pravice uporabnikov v programu ne segajo na dovolj nivojev (območne enote lahko vidijo medsebojne podatke).

- Kontrole ob vnosu podatkov so ročne.

V programu Pronet se vodijo zaloge na različnih licencah:

- NIJZ (lastnik cepiva je NIJZ),

- ZZZS,

- MZ,

- Zavod RS za blagovne rezerve.

Prenos zalog: v Pronet se ustvari temeljnica, ki se potem uvozi v Vasco.

Dokumenti, ki se uporabljajo v programu Pronet:

- naročilo dobavitelju,

- prejem / vračilo prejema,

- presoja kakovosti,

- ponudba izvajalcem cepljenja,

- naročila izvajalcev cepljenja (prenos naročila v izdajo),

- dobavnica / račun izvajalcem cepljenja (vračilo izdaje / dobropis),

- dobavnica / skupen račun ZZZS (vračilo izdaje) – avtomatično se tvori prejem v skladišče ZZZS,

- izdajnice iz skladišča ZZZS (vračilo izdaje)

- interne izdaje (interni prejemi se tvorijo avtomatično)

- med skladišči SPC,

- med skladiščem SPC in posamezno OE NIJZ,

- zanavljanje (SPC NIJZ / ZZZS / BR) – preskladiščenje npr. zaradi roka uporabe (vedno sledi vračilo),

- zanavljanje (OE NIJZ / OE ZZZS) - preskladiščenje npr. zaradi roka uporabe (vedno sledi vračilo),

- iz skladišča OE NIJZ (cepljenje – povezava z ambulantnim programom),

- odpisi zalog (npr. potekel rok uporabe).

- seznam dostav za posamezen dan za posamezno vozilo,

- seznam dostav vezano na določeno obdobje,

- interni dokumenti (odpis / pripis),

- Ceniki.

Program (Pronet) se povezuje z naslednjimi zunanjimi informacijskimi sistemi:

- ISOZ (zaloge cepiv za cepljenje),

- VASCO (prenosi v glavno knjigo) (nov ERP za FRS),

- UJP (pošiljanje e-računov),

- ZZZS (pošiljanje računov na ZZZS portal) ,

Šifrant artiklov:

- preverjanje avtentičnosti artikla DA/NE,

- enota in alternativna enota (npr. sc / odmerki), količina alternativnih enot v osvnoni enoti

- nacionalna šifra, ATC,

- ZZZS šifra artikla,

- GTIN koda,opis,

- Pakiranje,

- možnost razporeditve v skupne (štiri skupine).

Šifrant partnerjev:

- prejemniki zdravil (DA/NE), katerih zdravil,

- upoštevanje presoje DA/NE,

- preverjanje avtentičnosti zdravil DA/NE,

- kontaktni podatki,

- dostavna mesta,

- šifra dostave,

- možnost razporeditve v skupne (štiri skupine),

- partner za fakturirane (način pošiljanja računa),

- kontaktni podatki (e-mail, telefon).

Program Pronet ne omogoča analitike, zato se uporablja ločen program, ki pa zelo počasi obdeluje podatke.

Program ISOZ (RAF) je namenjen:

- izdajanju faktur za cepljenje v ambulantah,

- fiskalizaciji in izstavitvi računov fizičnim osebam,

- pošiljanju faktur poslovnim subjektom, proračunskim uporabnikom ter ZZZS,

- pripravi temeljnice in izvozu le te.

V programu ISOZ (RAF) se izvajajo naslednji procesi:

- Izdaja fiskalne fakture:

- Po zaključeni obravnavi pacienta, aplikacija omogoča neposredno izstavitev računa fizični osebi. Klik na izstavitev računa odpre povzetek bremenitev z obravnave, na katerem so razvidni podatki:

  - samoplačniški delež,

  - celoten znesek,

  - število vseh obračunanih elementov,

  - scenarij povezan s kartico zdravstvenega zavarovanja,

  - znesek v valuti,

  - število vseh ne obračunanih elementov,

  - seznam bremenitev z osnovnimi podatki.

- Po potrditvi je omogočen izbor tipa plačila (gotovina, kartica …), neposredna povezava z davčnim potrjevanjem, ki se vrši samodejno, s podatki prijavljenega uporabnika v aplikacijo, POS terminalom v primeru plačila s kartico in tiskanjem izdanega računa.

- Račun se lahko izda za posamezno fizično osebo, ali pa se združi več obravnav (družine, skupine) in se izstavi skupni račun.

- Izdelava skupnega računa poteka tako, da se na seznamu pacientov izbere več oseb in nato potrdi, da gre za skupni račun. Aplikacija na maski prikaže izbrane osebe in privzeto označi najstarejšega kot plačnika (možno spremeniti). Istočasno samodejno potrdi ostale obravnave kot zaključene in plačane. Postopek izdelave računa se nato nadaljuje kot v prejšnjem koraku, kjer se izdaja račun posamezni fizični osebi: izbor tipa plačila, fiskalizacija, POS, tiskanje.

- Izdaja računa poslovnim subjektom, proračunskim uporabnikom ali ZZZS:

- Izdelava računa za poslovne subjekte, proračunske uporabnike in ZZZS se naredi v drugem oknu kot izdaja računov za fizične osebe. Te račune ne izdaja ambulanta, ampak zaposleni na NIJZ ob koncu dneva. Ročno se proži se akcija v RAF-u enkrat dnevno.

- Za izdelavo teh faktur je potrebno opraviti 8 korakov, kar je izredno nepregledno in zamudno delo. Ob koncu dneva zaposleni na NIJZ poženejo akcijo formiranja. Program poišče vsa cepljenja za vse lokacije za ves dan.

- Akcija ki se požene, na podlagi atributa plačnika (vnaša se ga ob vnosu cepljenja) razvrsti fakture v 4 skupine:

  - samoplačniške (zbir vseh izdanih računov fizičnim osebam),

  - poslovni subjekti (glede na partnerja se formirajo fakture),

  - proračunski uporabniki (glede na partnerja se formirajo e-računi),

  - ZZZS (formirajo se fakture v formatu zahtevanem s strani ZZZS).

- Računi za poslovne subjekte se pregledajo, poknjižijo in natisnejo ker program ne omogoča pošiljanje PDF oblike po elektronski pošti.

- Računi za proračunske uporabnike se po pregledu in knjiženju pošljejo na portal UJP. Pošiljanje ni avtomatsko, saj je ob vsakem pošiljanju potrebno vnesti geslo za certifikate.

- Fakture namenjene ZZZS je potrebno ročno izvoziti, ter jih uvoziti na portal ZZZS.

- Po končanem fakturiranju se v programu RAF tvori temeljnica, ki jo je potrebno ročno uvoziti v glavno knjigo v programu VASCO preko akcije Uvoz iz INFONET. Dokumente partner, postavka in plačila je potrebno ročno uvoziti za zagon akcije. Uvoz je potrebno delati dvakrat saj se morajo ločeno uvoziti fiskalne fakture od navadnih faktur.

Dokumenti, ki nastanejo v programu:

- račun,

- E-račun,

- ZZZS račun,

- temeljnica.

##### Integracije z naslednjimi organizacijami oz. njihovimi programi:

- UJP,

- FURS,

- ZZZS.

Analize v programu RAF:

- zaključek,

- seznam zaključkov ,

- zaključeni računi po operaterju ,

- zaključeni računi po vrsti plačila ,

- računi po številkah,

- računi po pacientih,

- računih po številkah - evidenčni,

- računi po načinu plačila,

- računi po vrsti plačila,

- plačila po storitvah,

- nezaključeni računi v obdobju,

- razlike ob prehodu obračunskega obdobja,

- računi po datumih in enotah,

- primerjava računov in plačil,

- neplačniki,

- iztržki blagajn,

- predračuni po številkah,

- iztržki blagajne s predračuni,

- fiskalni računi,

- poročilo o kopijah računov,

- rekapitulacija blagajniških iztržkov,

- evidenca izdanih računov,

Na analizah je možnost izpisa po:

- posamezni enoti (vezano na obstoječa pooblastila v aplikaciji),

- operaterju,

- datum od/datum do.

Vsak izpis se lahko pregleda, natisne, doda v odložišče kot TXT, izpiše v odložišče. V aplikaciji je implementirana tudi možnost hitrega pregleda zadnjega izpisa (v kolikor pred vstopom ni bilo izpisanega nobenega izpisa, je možnost onemogočena).

### Želeno ciljno stanje

Želeno ciljno stanje je, da so vse izdane fakture in dokumenti, ki vplivajo na DDV, na enem mestu v novem ERP sistemu od koder je možno izvajati tudi analitično obdelavo podatkov. Tam kjer je to mogoče in smiselno se morajo fakture izdelati iz centralnega ERP okolja in ne iz drugih rešitev (kot Pronet ali ISOZ).

### Funkcionalne specifikacije za novo programsko opremo ERP

Nov ERP sistem bo zamenjal Vasco. Vse procese fakturiranja trenutnega sistema Vasco prevzame nov ERP ponudnik. Želja je izboljšati proces oddaje zahtevkov za fakturiranje, ki se trenutno dela preko e-pošte. Tukaj mora nov ERP sistem omogočati  dokument “Nalog za izstavitev računa/zahtevka”, katerega bodo uporabniki lahko samostojno opremili z vsemi ključnimi podatki. Na dokument mora biti omogočeno dodajanje priponk v Pdf, Word, Csv ali Excel obliki, kjer se lahko odlaga dodatna dokumentacija.

Novi ERP mora omogočati:

- evidentiranje računov z vsaj štirimi atributi,

- izpise računov s QR kodo,

- izpise računov na UPN obrazec,

- obročno plačevanje,

- avtomatični prenos dokumentov, ki vplivajo na DDV v glavno knjigo na podlagi definiranih vzorcev,

- omogočeno mora biti, da sta podatka o partnerju in plačniku na fakturi ločena in da je mogočeno fakturiranje na podlagi plačnika za več partnerjev hkrati,

- pošiljanje dokumentov po e-pošti,

- pošiljanje dokumentov kot e-račun,

- množični izvoz dokumentov kot e-račun,

- neposredni prenos e-računov na UJP iz ERP sistema brez posrednika,

- pri vnosu partnerjev mora ERP sistem omogočati sinhronizacijo partnerjev s programom preko katerega lahko na podlagi matične ali davčne številke pridobi vse ključne podatke o partnerju in s tem omogoči hiter vnos partnerjev – to je v tem dokumentu že opisano,

- izstavitev avansov in porabo avansov na računu,

- tvorbo finančnih dobropisov,

- omogočena mora biti možnost ročnega vnosa dobropisa ali pa avtomatična tvorba iz fakture, pri čemer se vsi podatki prenesejo iz fakture,

- vnos cenikov, s katerimi je mogoče definirati prodajne cene storitev,

- veljavnost cen storitev se lahko datumsko omejuje od – do,

- ERP mora omogočati enostavno in jasno ločevanje faktur glede na vsebino,

- omogočati mora vodenje različnih tipov faktur,

- davčno potrjevanje  oziroma fiskalizacijo dokumentov,

- omogočena mora funkcionalnost, da se na izpisu avtomatično pojavi podpis osebe, ki je dokument izstavil.

Novi ERP mora omogočati naslednje analize:

- analizo prodaje po dokumentih,

- analizo prodaje po atributih,

- analizo prodaje po partnerjih in plačnikih,

- analizo avansov,

- analizo prodaje fizičnim osebam znotraj EU,

- blagajniški dnevnik,

- blagajniško poročilo.

Pri vseh analizah mora biti omogočen izvoz tudi v XLS ali CSV datoteko.

Shematski prikaz procesa in povezav z zunanjimi informacijskimi sistemi

### Predvideni integracijski vmesniki in integracije z drugimi IT rešitvami

ERP sistem mora omogočati neposredni prenos e-računov na UJP iz ERP sistema brez posrednika. Pošiljati bo potrebno račune, ki se trenutno fakturiranju v VASCO sistemu.

Novi ERP bo moral omogočati povezavo z naslednjimi zunanjimi informacijskimi sistemi:

- ISOZ (RAF)

- Proces fakturiranja bo potekal v novem ERP sistemu. V ERP sistem se morajo iz RAF sistema preko API povezav prenesti vsi potrebni podatki, da se to omogoči.

- Ambulantni del cepljenja se bo še izvajal v sistemu ISOZ. V ERP sistem bo ISOZ preko API povezav poslal podlago za izstavitev fiskalne fakture. Nadaljevanje izstavitve fiskalne fakture, izbora načina plačila, davčnega potrjevanja in vodenja blagajne, se vodi v ERP sistemu. S tem se omogoči centralni pregled nad izstavljenimi fakturami v ERP sistemu.

- Fiskalna faktura se lahko izda za posamezno fizično osebo, ali pa se združi več obravnav (družine, skupine) in se izstavi skupna faktura.  Izdelava skupne fakture poteka tako, da se na seznamu pacientov izbere več oseb in nato potrdi, da gre za skupno fakturo. Aplikacija na maski prikaže izbrane osebe in privzeto označi najstarejšega kot plačnika (možno spremeniti). Istočasno samodejno potrdi ostale obravnave kot zaključene in plačane. Uskladiti se bo potrebno, ali bo ta del združevanja potekal še v RAF sistemu ali v novem ERP sistemu.  Postopek izdelave fiskalne fakture se nato nadaljuje kot v prejšnjem koraku, kjer se izdaja faktura posamezni fizični osebi: izbor tipa plačila, davčnega potrjevanja in vodenja blagajne.

- Izdelava faktur za poslovne subjekte, proračunske uporabnike in ZZZS ne izdaja ambulanta, ampak zaposleni na NIJZ ob koncu dneva. Ročno se proži akcija v novem ERP sistemu. Program poišče vsa cepljenja za vse lokacije za ves dan. Fakture za poslovne subjekte se pregledajo, poknjižijo in se ne fiskalizirajo. V novem ERP sistemu mora biti omogočeno pošiljanje po e-pošti in tisk faktur v fizični obliki. Fakture za proračunske uporabnike se po pregledu in knjiženju pošljejo na portal UJP. Omogočeno mora biti neposredno skupinsko pošiljanje na UJP. Nov ERP mora omogočati neposredno pošiljanje na ZZZS. Trenutno se ZZZS fakture kopičijo skozi mesec in se izdajo na koncu meseca kot zbirni račun, pri čemer se naredi izvoz datoteke iz obstoječega programa ISOZ in nalaganje na ZZZS.

- Zagotoviti bo potrebno sinhronizacije šifrantov preko API povezav. Centralni sistem šifrantov bo ERP sistem.

- Ob knjižbah faktur v novem ERP sistemu, se morajo podatki za DDV obračun avtomatično prenesti v DDV v novem ERP sistema na podlagi pred nastavljenih vzorcev.

- PRONET:

- Iz Pro-neta se bo v novi ERP sistem preko API povezav v skupini modul fakturiranja prenesla podlaga za fakturiranje. Naročnik bo skupaj z izvajalcem določil ali bo to preko dobavnice ali kakšnega drugega dokumenta. Namen tega je, da se doseže čim bolj centralizirano fakturiranje. To pomeni, da se mora tudi iz ERP sistema pošiljati e-račune na UJP in na ZZZS.

- Za ZZZS se fakture zbirajo skozi mesec in se izdajo na koncu meseca kot zbirni račun.

- Omogočena mora biti možnost ročnega vnosa dobropisa ali pa avtomatična tvorba iz fakture, pri čemer se vsi podatki prenesejo iz fakture.

- Zagotoviti bo potrebno sinhronizacijo šifrantov preko API povezav. Centralni sistem šifrantov bo ERP sistem.

### Nadgradnje

Vse integracije med novim ERP sistemom in sicer modulom Fakturiranje in preostalimi informacijskimi sistemi se štejejo kot nadgradnje in morajo biti pred izvedbo potrjene s strani naročnika, sem se šteje tudi povezava z ZZZS.

Združevanje večih obravnav (družine, skupine) pred izstavitvijo fiskalnih faktur.

## Upravljanje s kadri

### Posnetek stanja

Naročnik zaposluje okoli 900 zaposlenih, število se še povečuje in večje število zunanjih sodelavcev. Ima okoli 100 sistemiziranih delovnih mest. Naročnik ima zelo razvejano organizacijsko strukturo in pomeni, da so zaposleni razpršeni na mnogih lokacijah po Sloveniji.

Zavezani so naslednjim kolektivnim pogodbam:

- Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike,

- Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije,

- Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi,

- Kolektivni pogodbi za RTV,

- Kolektivne pogodbe za javni sektor ,

- Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v RS.

Naročnik uporablja za administriranje kadrovskih podatkov več aplikacij:

- Pronet,

- Time & Space (Špica) ,

- Popotnik,

- Vasco ,

- 4PM,

- Accounting box (Pronet) ,

- Vibe - intranet ,

- Smart arena ,

- Online izobraževanja

- I-Manager ,

- RIZDDZ,

- 360ECM je dokumentni sistem, trenutno v fazi implementacije,

- Exit intervjuji (1ka),

- e-VEM in

- spletna stran NIJZ (prijava na prosta delovna mesta, baza potencialnih kadrov), izvajalca ENKI, d.o.o.

Navedeni informacijski sistemi med seboj niso povezani ali le v določenih delih, zato ni celovitega pregleda nad podatki. Prav tako je okrnjena možnost priprave ustreznih poročil in analiz. Zaradi vnašanja istih podatkov na več različnih mestih je večje tveganje napak pri evidentiranju podatkov.

Proces vodenja kadrov poteka na naslednji način:

- Planiranje kadrov:

- Naročnik vodi Excel tabelo za planiranje kadrov (delovna mesta, vzrok nove zaposlitve/podaljšanje, viri financiranja, zahtevana izobrazba, delo na projektu itd.).

- Sistemiziranih je cca 100 delovnih mest.

- Planiranje.

- Dokument je na skupnem portalu, ki ga lahko vsi sproti dopolnjujejo.

- Izbor in selekcija kadrov

- Na osnovi potrjenega plana in dodatne odobritve generalnega direktorja kadrovska služba naročnika pripravi razpis za delovno mesto, ki ga objavijo na ZRSZ. Objavijo ga tudi na spletnih straneh NIJZ in na strani zdravniške zbornice (v primeru, da gre za delovna mesta zdravnikov). Prav tako pošljejo elektronsko pošto vsem zaposlenim za možnost prijave na razpisano DM.

- V vzpostavljanju je možnost spletne prijave na razpisano DM.

- Prijave na prosto DM se zbirajo preko e-pošte kadrovska.sluzba@nijz.si, kjer se vloge natisnejo in predajo v vložišče, kjer se vloge ustrezno zabeležijo v sistem (Doksis-trenutno). Prav tako se za vsak razpis vodi Excel evidenca, kamor se vpiše št. dokumenta (Doksis), ime in priimek kandidata, e-mail, stopnja in naziv izobrazbe. Predstojniku posredujejo vse prijave, v kadrovski službi zabeležijo  prejete prijave s  formalnimi pogoji.

- Selekcijski postopek za izbor novega kadra izvede komisija za razgovore. Kadrovska služba preveri, če izbrani kandidat formalno izpolnjuje pogoje za zasedbo DM in pripravi Sklep o izbiri kandidata. V programu Doksis se določi nova številka, vezana na št. razpisa (dokument Sklep o izbiri)

- Postopek zaposlitve:

- Kadrovska služba izvede postopek zaposlitve izbranega kandidata. V programu Doksis odpre »personalno mapo zaposlenega« (nova številka) in dodeli »šifro delavca« v Kadrovski evidenci. Kadrovska služba naročnika uredi vnos podatkov v kadrovsko evidenco, pripravi pogodbo o zaposlitvi, uredi predhodni zdravniški pregled in poskrbi za vse formalnosti pred zaposlitvijo novo zaposlenega, za kar ima pripravljene različne obrazce/predloge. Za dokumente kot so Pogodba o zaposlitvi, Sklep o imenovanju komisije za opravljanje poskusnega dela, Obvestilo o neposrednem vodji, Sklep o določitvi dodatka za doktorat, itd. se v Doksisu odpre Številka dokumenta na personalno mapo (št. 1001).

- Neposredno nadrejeni izpolni obrazec na Vibe, da dobijo pristojne organizacijske enote (NOE) podatke za pripravo delovnega mesta pred nastopom dela novo zaposlenega (priprava pisarne, računalnika, dostopna pooblastila za informacijski sistem, certifikat, programske opreme, telefona, mobilnega telefona, e-mail naslova, lokacija opravljanja dela, SM/SN, delež zaposlitve, člani za poskusno delo, mentorji, itd.).

- Ko se podpiše nova pogodba o zaposlitvi s strani obeh strank (NIJZ in zaposleni) se Pogodba o zaposlitvi in Obvestilo o neposrednem vodji naloži na skupni disk. Na podlagi Izjave za prevoz Kadrovska služba skladno z veljavno zakonodajo pripravi izračun kilometrov, ki pripadajo zaposlenemu iz naslova bivanja do lokacije opravljanja dela. Na skupnem disku imajo dostop tudi zaposleni v FRS (plače), da sproti dobijo potrebne podatke glede zaposlitev. Ob koncu meseca se podatki v skupni Excelovi tabeli javijo tudi v FRS (plače). Excel tabela se izvozi iz Kadrovske evidence. Stroške prevoza na podlagi izračunanih kilometrov obračuna FRS (plače), skladno z zakonodajo.

- Vnos kadrovskih podatkov in priprava dokumentacije:

- Kadrovska služba izvede vnos podatkov v program za vodenje kadrovske evidence, izvede vpis v progam Time & Space, vpis v telefonski imenik v bazi na Vibe-u, vpis podatkov v iManager aplikacijo, pripravi obvestilo o odmeri dopusta in regresa za letni dopust.

- Nato se uredijo vse ostale  potrebne  prijave (M1-obrazec; povezan je s Kadrovsko evidenco in se preko vmesnika odda v portal e-VEM), Modra zavarovalnica, RIZDDZ, Združenje zdravstvenih zavodov (za pripravnike) ipd.).

- Vzpostavi se personalno mapo delavca, ki se hrani v ognjevarni omari v Kadrovski službi.

- Kadrovska služba je v nadaljevanju dolžna vse dokumente in podatke, ki so vezani na izplačilo plač, sproti v tekočem mesecu predati/odlagati na skupni disk v mapo za FRS.

- Poskusno delo:

- Kadrovska služba pripravi in izvede celoten postopek poskusnega dela (v kolikor je le-ta del razpisnih pogojev). Za ta postopek je pripravljenih nekaj obrazcev. Vsa dokumentacija se hrani v personalni mapi delavca.

- Uvajanje delavca v delo:

- Kadrovska služba pripravi  celoten postopek uvajanja delavca. Za ta postopek je pripravljenih nekaj obrazcev/navodil, ki jih izvede zaposleni, ki uvaja delavca v delo. Vsa dokumentacija se hrani v personalni mapi delavca.

- Odgovor neizbranim kandidatom:

- Kadrovska služba preko e-pošte obvesti neizbrane kandidate.

- Specializanti:

- V primeru zaposlitve specializanta ali prenehanja se smiselno uporabijo navodila, kot za novo zaposlenega (specializanta nam določi Zdravniška zbornica z datumom nastopa dela, razpis v tem primeru ni potreben). Imajo dve vrsti specializantov, zaposleni na NIJZ in specializanti, ki krožijo na NIJZ (zaposleni so drugje).

- Kadrovska služba vodi postopek za oba primera, ter v primeru kroženja na NIJZ, obvešča ustrezno zunanjo institucijo.

- Pripravniki:

- Kadrovska služba pripravi in izvede celoten postopek pripravništva. Za ta postopek je pripravljenih nekaj obrazcev. Vsa dokumentacija se hrani v personalni mapi delavca.

- Lahko imajo tudi primer, ko imajo pripravnika, ki kroži na NIJZ. Takrat kadrovska služba pripravi posebni sklep o določitvi glavnega oz. neposrednega mentorja.

- Vnos pripravnikov v “aplikacijo” na Združenje zdravstvenih zavodov.

- Obvezna praksa:

- Študenti pridejo na obvezno prakso preko Zdravstvene fakultete. Kadrovska služba poskrbi za ureditev tripartitne pogodbe. Podatkov ne vodijo v kadrovski evidenci.

- Praktikanti:

- Počitniške prakse je malo. Ne vodijo evidenco v kadrovskem programu.

- Spremembe zaposlitve:

- Vse spremembe zaposlitve v zvezi z delovnim razmerjem (krajši/daljši delovni čas, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, starševstvo, drugo delovno mesto, sprememba plače, drugi vodja, itd.) in druge spremembe na delavcu (sprememba stalnega/začasnega bivališča, TRR-ja itd.) se urejajo v kadrovski evidenci, za kar ima kadrovska služba pripravljene ustrezne obrazce. Te spremembe se vnašajo tudi v Time & Space in Vasco.

- O vseh spremembah sproti, mesečno kadrovska služba obvešča finančno računovodsko službo preko skupnega portala, uredi telefonski imenik, javi podatke na RIZDDZ (Register izvajalcev zdravstvenih delavcev).

- Prenehanje zaposlitve (vse vrste odpovedi, upokojitev, smrt zaposlenega). Kadrovska služba pripravi vse potrebne dokumente v zvezi s prekinitvijo pogodbe o zaposlitvi. V procesu uporablja pripravljene obrazce. O spremembi obvesti finančno računovodsko službo preko skupnega diska. Uredi telefonski imenik, iManager, javi podatke na RIZDDZ, M-2 obrazec odjava, itd.

- Zadolžnica in razdolžnica:

- Za postopek zadolževanja in razdolževanja je pripravljen obrazec.

- Formalno izobraževanje:

- Podatkov o formalnem izobraževanju zaposlenih ne vodijo v kadrovski evidenci ampak se vodijo v tabeli v Excelu. Študijski dopust pa je vnesen tudi v Time & Space. V glavnem gre za doktorski oz. magistrski študij.

- Varstvo pri delu:

- Evidenco varstva pri delu vodijo v kadrovski službi. Kadrovska služba pripravi izpis in vnese podatke o prisotnosti na usposabljanju.

- Funkcionalna izobraževanja:

- Pripravljajo finančni plan strokovnih izobraževanja. Vsebinski plan izobraževanj je predpisan le za mehke veščine preko Smartarene. Preko vmesnika Popotnik se izvaja postopek potrjevanja posameznega izobraževanja. Podatki se vodijo v skupni administraciji. V organizaciji pripravijo razpoložljiva sredstva po posameznih NOE, napotitev na posebno izobraževanje pa je v domeni zaposlenega, predstojnika ali direktorja.

- On-line izobraževanja:

- Posamezne mehke vsebine izobraževanja (vodenje, računalniška znanja, komunikacija, joga na delovnem mestu, stresne situacije, itd.) se izvajajo preko aplikacije Smart Arena.

- Ocenjevanje (letno ocenjevanje skladno z zakonodajo):

- Vodje svoje sodelavce ocenijo preko aplikacije Accounting box, ki je vezana na podatke v Kadrovski evidenci v Pronetu. Kadrovska služba pripravi in uredi vse podatke v Kadrovski evidenci (končni ocenjevalec, zaposleni, ki izpolnjuje pogoj za ocenjevanje), ti podatki se nato prenesejo v Accounting box, kjer jih ocenjevalec, ki je zato pooblaščen, oceni. Ocene se nato zapišejo nazaj v program Kadrovske evidence. Fizični izpis z opisom ocenjevalca se tiska iz Accounting box-a. Ocenjevalec in zaposleni se na zapis ročno podpišeta.

- Napredovanje (skladno z zakonodajo):

- Na podlagi zaključenega ocenjevanja se izvede zaključek napredovanja v Kadrovski evidenci (Izpisi: izpis in preverba Evidenčnih listov po zaposlenih, priprava Aneksov za napredovanje in pošiljanje v podpis, priprava tabele za napredovanje, sken Aneksov). Potem se skupna tabela naloži na FRS (plače), podpisani Aneksi se naložijo v Kadrovsko evidenco pod dokument zaposlenega. Prvega decembra (1. 12.) vsako leto se v Kadrovski evidenci izvede zapis (dodani plačni razredi z Napredovanjem). Napredovanja se izvedejo skladno z veljavno zakonodajo.

- Delo na domu:

- Zaposleni odda prošnjo za delo na domu preko programa Time & Space. Skladno z internim pravilnikom lahko dela od doma dvakrat tedensko. Zaposleni mora prejeti sklep o odobritvi dela na domu.

- Kadrovska služba vodi evidenco za posameznega delavca o:

- sklepu o odobritvi dela na domu (vnos v Kadrovsko evidenco),

- predložitvi sklepa na delavca v kadrovski sistem (KS) (vnos v Kadrovsko evidenco) poročanje na Inšpektorat za delo preko portala e-VEM o izdanih sklepih za delo na domu.

- Skupna administracija naročnika vodi evidenco za posameznega delavca o nadzoru, da delavec ne koristi dela od doma več kot dva dni na teden, ki mora biti omogočena v programu Time & Space za evidenco delovnega časa.

### Želeno ciljno stanje

Nov ERP mora omogočati:

- Vsi kadrovski podatki se vnašajo zgolj in samo v kadrovski modul, ki je povezan s plačami, pomeni, da se vse spremembe narejene v kadrovski evidenci odražajo v modulu plače, v modulu projektov (4PM) ter v vseh povezanih sistemih.

- Enako velja za evidenco delovnega časa, za katerega se mora zagotoviti API povezava med kadrovsko aplikacijo in programom Time & Space (Špica).

- Centralizirani  šifranti za evidentiranje podatkov, ki so v uporabi v različnih modulih. Šifranti se vodijo v novem ERP.

- Priprava vseh poročil in analiz poteka iz kadrovskega modula za sprotno kadrovsko delo in za namene poročanja (podatki o zaposlenih, delovna razmerja, spremembe, zdravniški pregledi, odsotnosti, usposabljanja, izobraževanja, itd.)

- Nastavljanje opomnikov za učinkovitejše spremljanje dogodkov in upravljanje s podatki.

- Možnost skupinskega upravljanja s podatki za masoven zajem podatkov.

- Priprava predlog za izpis dokumentov iz aplikacije (Pogodba o zaposlitvi, Aneks, Obvestilo o odmeri dopusta, razni ostali kadrovski obrazci, sklepi) na osnovi vnesenih podatkov, z namenom zmanjšanja uporabe fizičnih obrazcev na minimum. Prav tako vnos kadrovskih obrazcev in krogotoka potrjevanje direktno v programu – tudi arhivirane v personalno mapo zaposlenega.

- Vsi kadrovski dokumenti (lastni in zunanji) so shranjeni v kadrovski aplikaciji in se nalagajo v 360ECM:

- Tisti, ki so  bili ustvarjeni v programu (predloge za dokumente), ob kreiranju se neposredno shranijo v ustrezno formo glede na tip dokumenta, ter se shranijo tudi v zunanji 360ECM.

- Obrazci, ki jih iz programa izpišemo, uredimo vsebino in dokument naložimo v ustrezno formo (primer Izjava o povračilu stroškov prevoza; najprej se izpiše obrazec, ki ga zaposleni izpolni. Izpolnjen dokument se naloži v ustrezno formo (Osnovi podatki delavca), ki se samodejno shrani tudi v zunanji dokumentni sistem 360ECM.

- Dokumenti, ki niso bili ustvarjeni v kadrovski aplikaciji v novem ERP, ampak so zunanjega izvora, ter jih uporabnik naloži v ustrezno formo (primer Odločba ZPIZ se naloži v formo med pretekle zaposlitve) in se prav tako shrani v zunanji dokumentni sistem 360ECM.

- Izvedena je digitalizacija vseh personalnih map zaposlenih

- Zaposleni ima vpogled do svoje personalne mape, do svojih podatkov v novem ERP sistemu.

### Funkcionalne specifikacije za novo programsko opremo ERP

Šifranti so centralizirani in se vnašajo zgolj in samo v novi ERP sistem. Naročnik želi, da je šifrant Kadri neposredno povezan s kadrovskim modulom,  pomeni, da je vnos v kadrovski modul takoj razviden v modulu Šifranti in obratno, omogočen je tudi vnos kadrov v modul Šifranti. Podatki morajo biti  takoj vidni v kadrovskem modulu.

V primeru povezave kadrov na šifro partnerja v modulu Šifranti, se vnesene spremembe v modulu za vodenje kadrov (HRM) v novem ERP sistemu odražajo tudi v modulu Šifranti.

Novi ERP sistem za vodenje kadrov mora biti direktno povezljiv z modulom plač in mora omogočati vnos:

- osnovnih podatkov o kadrih (ime, priimek, naslov, kontaktni podatki, razdalja za prevoz na delo,..),

- opremljanje šifrantov kadrov z atributi (stroškovno mesto, organizacijska enota, stroškovni nosilec, oddelek, izplačilno mesto),

- vrste delovnega razmerja (redna zaposlitev, dopolnilno delo, pogodbe civilnega prava, …),

- izobrazbe (formalna, neformalna, tečaji, ….),

- usposabljanj,

- delovnega mesta (plačni razred delavca, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, zaposlitev po 12.4., premestitve/prerazporeditve, ...),

- do 4 različnih delovnih mest,

- delovne dobe,

- družinskih članov in vzdrževanosti,

- invalidnosti, daljše odsotnosti iz naslova starševskega varstva,

- transakcijskega računa delavca (možnost nakazil na do tri različne TRR),

- izračuna delovne dobe za izračun dodatka za delovno dobo,

- izračuna in porabe letnega dopusta,

- podatkov na delavca: izplačilo položajnega dodatka, mentorskega dodatka, dodatka za stopnjo izobrazbe, (magisterij, doktorat, ipd.) razdalje za prevoz na delo – tudi za primer opravljanja dela na več lokacijah.

Podatki delavca, ki so vneseni v kadrovski modul morajo biti istočasno vidni in na voljo za uporabo v modulu Plače. Spremembe na obstoječih podatkih so takoj sinhronizirane v modulih Šifranti, Plače, Potni nalog in Time & Space.

Novi ERP mora imeti možnost t.i. Nadzorne plošče, ki služi za hiter pregled nad vnesenimi podatki. Pogled na Nadzorni plošči si uporabnik lahko sam ureja in definira kaj želi videti. Izbira je možna med naslednjimi podatki:

- grafični prikaz skupin delavcev,

- grafični prikaz starostne strukture,

- število zaposlenih po skupinah (redno, študenti, idr.),

- število zaposlenih v tekočem letu,

- število prihodov in odhodov v tekočem letu,

- odsotnosti – absentizem,

- soglasja za delo izven zavoda,

- število sprememb pogodb (število premestitev),

- povprečna izobrazba zaposlenih (stopnja),

- projekcija upokojitev glede na vnesene pogoje,

- rojstni dnevi zaposlenih,

- dopusti zaposlenih – število dni dopusta npr. povprečje, neizkoriščen dopust,

- kvota invalidnosti,

- število delavcev glede na spol,

- delavci, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje (letno napredovanje),

- delavci z jubilejnimi nagradami,

- stroški usposabljanj,

- delež zaposlitev (določen, nedoločen čas),

- opomniki glede:

- poteka pogodb za določen čas,

- poteka zdravniških pregledov,

- usposabljanja,

- porodniške,

- invalidnost,

- veljavnosti delovnih dovoljenj,

- veljavnosti vozniških dovoljenj,

- habilitacij,

- vzdrževani družinskih članov,

- starševstva,

- rojstnih dni,

- potekov mentorstva,

- poteka soglasij direktorjev,

- predvidenih letnih napredovanj.

Osrednji del modula za vodenje kadrovske evidence v novem ERP sistemu mora omogočati najmanj naslednjo evidenco podatkov za delavca:

- osnovni, matični podatki, naslov, kontakti, pot v službo,

- delovna razmerja, delovne ure, poskusno delo, prekinitev delovnega razmerja,

- evidenca podatkov o delovnem mestu, možen vnos najmanj 4 delovnih mest (plača, št. pogodbe, aneksa, vrsta zaposlitve, …) in podatki za razporeditve za plačo (stroškovno mesto, stroškovni nosilec, organizacijska enota, viri financiranja, odstotek)

- družinski člani in vzdrževanost le-teh,

- podatki o izobrazbi in strokovni usposobljenosti,

- pregled nad opravljenimi usposabljanji (obvezni, izbirnimi),

- vodenje dokumentov s potekom veljavnosti,

- vodenje evidence zdravniških pregledov in izpis napotnice za predhodni in obdobni pregled,

- evidenca invalidnosti, telesne okvare, kronične bolezni,

- vodenje ocenjevanj (letna ocena in redna delovna uspešnost),

- nadzor nad napredovanji ter izvedba le-teh,

- vodenje odsotnosti (daljše bolniške, starševstvo, porodniške in druge odsotnosti),

- podatki za plače (bančni račun, zavarovanje),

- podatki o predhodnih zaposlitvah, delovni dobi:

- izračun delovne dobe (dejanska delovna doba, pokojninska,…).

- vodenje dopustov, izpisovanje obvestil o odmeri dopusta:

- odmera letnega dopusta glede na nastavljene kriterije skladno z zakonodajo in internimi akti podjetja (celi/sorazmerni del po mesecih in dnevih),

- evidenca starega dopusta,

- poraba dopusta, mesečno zmanjševanje pri obračunu plače,

- brisanja preostalega dopusta, ki ni bil izkoriščen do skrajnega roka.

- vodenje podatkov o raznih drugih aktivnostih in disciplinskih ukrepih,

- možnost vodenja poljubnih podatkov na delavcu.

Novi ERP mora omogočati:

- nalaganje dokumentov z namenom, da se ustvari e-personalni arhiv delavca. Program mora omogočati uporabniku prijazno nalaganje, iskanje in uporabo dokumentov.

- možnost vodenja kadrovske evidence po različnih skupinah (redno zaposleni, zunanji sodelavci, študenti, obvezna praksa, javna dela, bivši zaposleni, upokojenci, ipd.),

- v zvezi z usposabljanji:

- vodenja podatkov o funkcionalnih usposabljanjih, usposabljanjih s periodiko, formalnem izobraževanju, o predpisanih izobraževanjih,

- vnos osnovnih podatkov o usposabljanju (vrsta, področje, način usposabljanj, termin, veljavnost, trajanje, število ur/dni, točke, lokacija, institucija izvedbe, lokacija, status (planirano/realizirano),

- vnos udeležencev (stroškovno mesto, termin, veljavnost, podatki za pogodbo o izobraževanju, pogodbene obveznosti (opis, rok), poročilo o izobraževanju,

- vnos stroškov usposabljanj  (vrsta stroška,  strošek podjetja na udeleženca, višina stroška vračila udeleženca in število obrokov),

- vnašanje podatkov o predavateljih (interni, zunanji; po pogodbi civilnega prava, strošek predavatelja),

- vnos šifrantov (Področje izobraževanja, Vrsta usposabljanja, Lokacije usposabljanj, Institucije usposabljanj, Predavatelji, Katalog usposabljanj),

- pred nastavljeni izpisi (Usposabljanja s stroški po udeležencu in po NOE, Stroški usposabljanj po posamezniku in po NOE, Seznam usposabljanj, Usposabljanja in udeleženci, Usposabljanja in udeleženci z urami po posamezniku in po NOE, Usposabljanja in izobraževanja – točke in datumi),

- izpis udeležencev izobraževanja (podpisna lista),

- izpisi dokumentov preko pripravljenih predlog (pogodba o izobraževanju, napotitev, sklep, idr.

- za delovna mesta:

- evidentiranje osnovnih podatkov za delovna mesta iz sistemizacije delovnih mest (ident, ZSPJS, naziv, veljavnost, plačni razred - osnovni, PR max, TR, opis delovnega mesta, javno veljavna izobrazba (najmanj 3 alternative), zahtevana stopnja izobrazbe (3 alternative), izobrazba po SKP, stroškovno mesto, organizacijska enota, oddelek).

- evidentiranje dodatnih  podatkov za delovno mesto (izmene, položajni dodatek, odstotek, trajanje, število sistemiziranih (dovoljenih) izvajalcev na delovno mesto, pripravljenost).

- evidentiranje zahtevanih/želenih opravljenih usposabljanj, znanj in veščin, pristojnosti, odgovornosti.

- evidentiranje podatkov iz ocene tveganja (opis, procesa dela, delovna oprema, predmet dela, osebna varovalna oprema, posebnosti, izpostavljenost tveganjem, ukrepi, opombe, delovno mesto ni primerno za…, datum opravljene revizije Izjave o varnosti z oceno tveganja).

- evidentiranje periodike zdravniških pregledov (predhodni, obdobni, specialni, managerski,…).

- izpis podatkov za delovno mesto z vsemi zgoraj naštetimi podatki.

- skupinsko upravljanje s podatki delovnih mest zaradi zakonskih sprememb (sprememba izhodiščne plače, vrednosti plačnih razredov).

- za ocenjevanja in napredovanja javnih uslužbencev:

- vodenje postopka ocenjevanja in napredovanja javnih uslužbencev skladno z zakonodajo,

- izvedbo postopka ocenjevanja (možna kombinacija vnosa ocen vodja/zaposleni ali kadrovik),

- izpis ocen,

- evidenco ocen v ocenjevalnih obdobjih,

- evidenco napredovalnih obdobij,

- izpis Ocenjevalnega in Evidenčnega lista

- izpis Aneksa k pogodbi za napredovanje.

- za letne razgovore:

- vodenje postopka letnih razgovorov in

- vodenje sprejetih letnih ciljev in realizacije zaposlenega.

- za šifrante evidenco:

- vnosa splošnih šifrantov, ki je sestavljen iz številnih podšifrantov za vnos podatkov v polja znotraj kadrovskega modula,

- poklicne in strokovne izobrazbe,

- stopnje izobrazbe,

- poklica po SKP,

- vrste izobrazbe,

- dodatnih podatkov za kadrovsko evidenco (službeni telefon, avto,…),

- tarifnih razredov,

- premijskih razredov,

- plačnih razredov,

- šifranta nazivov,

- virov financiranja.

- za opomnike (predhodno so opomniki že navedeni pri opisovanju podatkov, ki jih želi naročnik pridobiti iz Nadzorne plošče in se razlikujejo od tukaj omenjenih opomnikov):

- nastavljanje opomnikov, ki jih uporabnik(i) dobi(jo) na mail, za najmanj naslednja področja:

- delovno razmerje za določen čas,

- zdravniški pregledi,

- usposabljanja,

- porodniški dopust,

- ocena invalidnosti,

- delovno dovoljenje,

- rojstni dnevi,

- starševstvo,

- vzdrževani družinski člani,

- nega (bolnega, prizadetega družinskega člana),

- začasni naslov,

- habilitacije,

- dovoljenje za bivanje,

- poskusno delo,

- potek mentorstva,

- potek soglasja direktorjev,

- predvidena letna napredovanja,

- idr.

- za predloge v Wordu:

- in sicer nalaganje in urejanje predlog za izpis dokumentov (Pogodba o zaposlitvi, Aneks, Obvestilo o odmeri dopusta, Sklepi, razni kadrovski obrazci).

- in sicer izpis Word in Pdf dokumenta, ter prenos dokumenta v dokumentni sistem 360ECM, pošiljanje po e-pošti, zaščito z geslom.

- ki jih naročnik lahko sam pripravi z vstavljanjem ustreznih parametrov na spremenljivko v tekstu. Pogoj je, da obstaja polje s podatkom v formi, ter povezava za izpis (ustrezni parameter).

- za prednastavljene izpise:

- za hitro kadrovsko evidenco ali pregled podatkov mora biti v programu pripravljenih nekaj »statičnih« izpisov  (seznam zaposlenih, seznam zaposlenih za določen čas, seznam zaposlenih za nedoločen čas, seznam delovnih dob, pregled predhodnih zaposlitev, seznam jubilejnih nagrad, seznam zdravniških pregledov, seznam porodniških, …).

- za čarovnike izpisov:

- pripravo izpisov po lastni izbiri, shranjevanje, nalaganje in brisanje predlog izpisov,

- možno kombinacijo podatkov iz naslednjih form:

- podatki za delavca,

- delovno razmerje,

- delovno mesto,

- dopust,

- družinski člani,

- delovna doba,

- pretekle zaposlitve,

- invalidnost,

- dodatni podatki,

- razporeditev za plače/klasifikacija,

- zavarovanja,

- aktivnosti,

- disciplinski ukrepi,

- zdravniški pregledi,

- odsotnosti (starševstvo, daljše bolniške, itd.),

- možen izpis vseh pozicij ali samo zadnje pozicije/zapisa (delovna razmerja, zdravniški pregledi, odsotnosti, pretekle zaposlitve,…).

- skupinsko upravljanje s podatki:

- dopust (brisanje lanskega/neizkoriščenega dopusta, preračun po nastavljenih kriterijih, prenos (starega) dopusta v naslednje koledarsko leto, prenos vrednosti ročnega vnosa dopusta po posameznih kriterijih).

- zdravniški pregledi (množičen vnos zdravniških pregledov po STM, DM, delavcih, in izpis podatkov o pregledu po datumu pregleda, vrsti pregleda, periodiki, datumu naslednjega pregleda, omejitvah, ugotovitvah).

- preračun delovne dobe po stroškovnih mestih, delovnih mestih, delavcih, na datum.

- pošiljanje obvestil zaposlenim. Program omogoča pošiljanje splošnih obvestil vsem/izbranim zaposlenim po e-pošti, lahko se pripravijo predloge, ki se shranijo/zbrišejo.

- pregled podatkov po vrstah oz. področjih in sicer: osnovi podatki delavca, delovno razmerje, delovno mesto in razporeditve za plače/klasifikacije, družinski člani, izobrazba, dokumenti, zdravstvo in odsotnosti, podatki za nakazilo in obračun, delovna doba in pretekle zaposlitve, dopust, aktivnosti in disciplina, dodatni podatki).

- zgodovina vnosov:

- in sicer vpogled vsakega uporabnika do zgodovine vnosov, kjer so prikazane spremembe, kje so bile narejene, kdaj in kdo jih je naredil.

- nameščanje slik zaposlenih v aplikacijo,

- prijave na razpisano delovno mesto (obravnava, pregled in ocenjevanje) in pošiljanje obvestil izbranemu in neizbranim kandidatom,

- zadolžnice/razdolžnice,

- upravljanje s pripravniki in specializanti,

- vodenje poskusnega dela,

- podpora uvajanju in mentorstvu,

- izhodni intervjuji,

- upravljanje nasledstev, talentov, ključnih kadrov,

- 360 stopinjsko ocenjevanje,

- zahtevki za izobraževanje:

- Prošnjo za izobraževanje zaposleni odda preko svoje E-personalne mape v modulu HRM.

- Ima možnost izbire izobraževanja iz Kataloga usposabljanja ali vnese poljubno usposabljanje, doda dokument (vabilo na izobraževanje), datum od/do in izbere želene prejemnike.

- Prošnje za izobraževanje se bodo zbirale v EDS360, kjer se bo izvedel postopek potrjevanja.

- V primeru ugodne rešitve prošnje, se v EDS360 odpre zahtevek za službeno pot, za namen udeležbe na izobraževanju.

- Od tu se upošteva postopek opisan v novem ERP-u - Obračun potnih nalogov.

- Informacija potrjeno/zavrnjeno izobraževanje, se prenese v HRM – Prošnje za izobraževanje.

Shematski prikaz procesa in povezav z zunanjimi informacijskimi sistemi

### Predvideni integracijski vmesniki in integracije z drugimi IT rešitvami

Ponudnik mora nuditi povezavo podatkov, ki se vnašajo v ERP preko API-ja do naslednjih zunanjih informacijskih sistemov:

- Time & Space - Špica (podatki o urah se izmenjujejo),

- 360ECM dokumentni sistem (dokumentacija se iz modula izmenjuje v dokumentni sistem in obratno),

- Smart Arena ali drug izobraževalni digitalni sistem (podatki o zaposlenih in izobraževanjih se izmenjujejo),

- iManager (vizitka zaposlenega, možnost povezave do API-ja),

- RIZDDZ (izmenjave s podatki o zaposlenih),

- 4PM (šifranti se izmenjujejo)

- SPOT

- Povezljivost prijav na razpise, ki se zbirajo preko spletne strani NIJZ (ENKI) in prenos prijav baze potencialnih kadrov

NIJZ si želi vzpostavitev enotnega sistema upravljanja s kadrovskimi podatki in povezavo z vsemi relevantnimi moduli za pokritje kadrovskega procesa (plače, evidenca delovnega časa, ocenjevanje in nagrajevanje zaposlenih, letni razgovori in kompetenčni model, vodenje izobraževanja, dokumentni sistem).

    - Nadgradnja

Vse integracije med novim ERP sistemom in sicer modulom Vodenje kadrov in preostalimi informacijskimi sistemi se štejejo kot nadgradnje in morajo biti pred izvedbo potrjene s strani naročnika.

Ostale nadgradnje, ki so zahtevane s strani naročnika in jih je potrebno še natančneje definirati:

- Kadrovski kontroling:

- trendi,

- grafični prikazi,

- število prihodov in odhodov z možnostjo izbire obdobja,

- deleži npr. koliko % je nekdo zaposlen pri njih.

- Opomniki:

- prehod iz delovnega mesta npr. specializant III v specializant II,

- potek soglasij pri DDR,

- opomnik za licence za zdravnike,

- potek soglasij direktorjev,

- potek drugih soglasij,

- Evidentiranje dodatnih  podatkov za delovno mesto:

- pripravljenost

- Vodenje s cilji:

- načrtovanje ciljev,

- spremljanje ciljev,

- realizacija ciljev.

- Izhodni intervjuji

- Upravljanje nasledstev, talentov, ključnih kadrov

- 360 stopinjsko ocenjevanje

- Razpis delovnega mesta, Selekcija in izbor kadrov

- Mentorstvo (poskusno delo, pripravništvo, specializante, nasledniki, talenti, ključni kadri)

- Izobraževanja:

- planiranje izobraževanja (proračun in vsebina),

- realizacija izobraževanja (stroški in vsebina).

- Zadolžnica/razdolžnica

- Nadzorna plošča:

- odsotnosti – absentizem,

- soglasja za delo izven zavoda,

- število sprememb pogodb (število premestitev),

- povprečna izobrazba zaposlenih   (stopnja),

- projekcija upokojitev glede na vnesene podatke,

- dopusti zaposlenih – npr. povprečje, neizkoriščen dopust,

- delavci, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje (letno napredovanje).

## Obračun plač

### Posnetek stanja

Naročnik uporablja trenutno naslednje informacijske sisteme za obračun plač:

- Pronet – kadrovska evidenca,

- Time & Space – evidenca prisotnosti oz. delovnega časa,

- Popotnik – službene poti

- Vasco – obračun plač in izplačil na drugi podlagi,

- 4PM – vodenje projektov,

- EDS360 –dokumentni sistem

.

Podatki iz evidence prisotnosti se prenašajo v obračun plač. Iz programa za potne naloge se prenašajo podatki v obračun plač. Podatki iz temeljnice za posamezen obračun plače se prenašajo v 4PM. Plačilne liste in drugi dokumenti, ki se generirajo iz modula plače se hranijo v 360EDS.

### Želeno stanje

Naročnik si želi povezljivega sistema, ki odpravlja podvajanje vnosov in sicer vnos podatkov o delavcu in podatkov relevantnih za obračun plač na enem mestu.

### Funkcionalne specifikacije za novo programsko opremo ERP

Naročnik si želi centralen šifrant kadrov v ERP sistemu. Novi ERP mora omogočati vnos kadrov:

- v Šifrante,

- v modul HRM, torej modul za vodenje kadrovske evidence.

Pričakuje se, da je v primeru vnosa kadrov neposredno v modul Šifranti, vnos takoj razviden v modulu HRM. V primeru vnosa kadrov neposredno v modul HRM pa je vnos takoj razviden v modulu Plače. Torej morata biti Vodenje kadrov in Obračun plač v novem ERP povezana.

Novi ERP omogoča vnos podatkov  za obračun plač v HRM oz. modul, ki je namenjen upravljal s kadri in sicer se vnašajo tja:

- osnovni podatki kadrov (ime, priimek, naslov, kontaktni podatki, razdalja za prevoz na delo, formalna izobrazba, druga usposabljanja, ..),

- opremljanje kadrov z atributi (stroškovno mesto, organizacijska enota, stroškovni nosilec, oddelek, izplačilno mesto),

- vrsta delovnega razmerja (redna zaposlitev, dopolnilno delo, druge oblike dela),

- delovno mesto (plačni razred delavca, zaposlitev za določen in nedoločen čas, zaposlitev po 12.4..), omogočen vnos do 4 delovnih mest,

- družinski člani,

- invalidnost in odsotnosti iz naslova starševskega varstva,

- transakcijski račun delavca (možnost nakazil na do 3 različne TRR),

- izračun delovne dobe za izračun dodatka za delovno dobo,

- vnos podatkov na delavca: izplačilo položajnega dodatka, mentorskega dodatka, dodatka za mag., spec., dr., razdalje za prevoz na delo – tudi za primer opravljanja dela na več lokacijah, letni dopust, premestitve, ocenjevanje, zaposlitve drugje.

Vneseni osnovni podatki delavca v modul za vodenje kadrov (ime, priimek, vzdrževani družinski člani, TRR, izračun delovne dobe) so takoj ob vnosu razvidni v modulu za obračun plač. V primeru spremembe ostalih podatkov na delavcu v času obračuna plač, se spremembe prenesejo s sinhronizacijo (primeri: sprememba delovnega mesta, sprememba plačnega razreda).

Novi ERP mora omogočati:

- prenos evidence ur iz aplikacije Time & Space v obračun plače v novem ERP sistemu,

- obračun potnih nalogov in prenos obračunov potnih stroškov v obračun plač,

- izplačila prenesenih obračunov potnih stroškov iz obračuna plač (v primeru izplačil potnih stroškov nad uredbo),

- generiranje in oddaja XML datotek za namene poročanja na FURS,

- generiranje in oddaja XML datotek za refundacijske zahtevke na ZZZS,

- generiranje datoteke za prenos podatkov obračuna plač v 4PM. Za prenos mora zunanji ponudnik 4PM omogočiti ponudniku podatke v dogovorjeni obliki, predpisani s strani ponudnika. V aplikaciji 4PM se obdelajo podatki obračuna glede na opravljeno delo na projektih.

- prenos plačilnih list in drugih izpisov delavcev v dokumentni sistem (hramba po delavcih) EDS360. EDS360 mora novemu ponudniku omogočiti podatke v dogovorjeni obliki, predpisani s strani ponudnika.

- na podlagi obdelanih podatkov obračuna plač glede na opravljeno delo na projektih se generira temeljnica za knjiženje obračuna plač v finance.

Shematski prikaz procesa in povezav z zunanjimi informacijskimi sistemi

### Predvideni integracijski vmesniki in integracije z drugimi IT rešitvami

Ponudnik mora zagotovit integracijo z naslednjimi informacijskimi sistemi:

- 4PM (temeljnica za plače),

- EDS360 (plačilne liste in ostali dokumenti iz modula plač),

- Time & Space (ure za obračun plač).

### Nadgradnje

Vse integracije med novim ERP sistemom in sicer modulom Obračun plač in preostalimi informacijskimi sistemi se štejejo kot nadgradnje in morajo biti pred izvedbo potrjene s strani naročnika.

## Obračun potnih nalogov

### Posnetek stanja

Postopek dela, ki je potreben, da se izpelje celoten proces:

- vnos zahtevka za službeno pot – EDS360,

- vnos zahtevka za izobraževanje – NOV ERP HRM.

Ko so zahtevki za službeno pot in izobraževanje potrjeni na strani dokumentnega sistema EDS360, se nadaljnje operiranje s potnim nalogom izvede v novem ERP:

- obračun potnega naloga,

- izplačilo potnega naloga,

- priprava temeljnice,

- kreiranje REK-O.

Gleda na to, da se izvede kreiranje zahtevka za službeno pot na strani dokumentnega sistema EDS360, je potrebna sinhronizacija podatkov v nov ERP potni nalogi, kjer se izvede obračun potnega naloga. Prav tako se morajo podatki pravilno sinhronizirati v nov ERP potni nalogi ob vsakem potrjenem koraku znotraj delovnega toka, ki se vrši v EDS360.

Potrebna je tudi neposredna povezava med novim ERP HRM in novim ERP potni nalogi, saj vnos zahtevka za izobraževanje nastane na strani ERP HRM, sam obračun pa se sprovede na strani ERP potni nalogi.

Glavni cilj šifrantov v programu potni nalogi v novem ERP sistemu mora biti  zagotoviti varnost, doslednost in sledljivost pri upravljanju potovanj in stroškov ter olajšati administrativne naloge v povezavi s potnimi nalogi v organizaciji. Šifranti so prednastavljeni in omogočajo enostavno dodajanje novih zapisov.

Postopek:

- Vnos vloge:

- Zahtevek za službeno pot in zahtevek za izobraževanje izda običajno sam zaposleni (potnik), lahko tudi administrator.

- Vnašajo se naslednji podatki:

- stroškovno mesto,

- stroškovni nosilec,

- prevozno sredstvo,

- relacija,

- čas potovanja,

- predvideni stroški (kilometrina, dnevnice, parkirnina, javni prevoz…).

- V primeru dane akontacije, se tudi ta vrednost vnese na zahtevek za službeno pot. Akontacijo mora nadrejeni potrditi. Obvestilo o odobritvi je avtomatsko posredovano na elektronski naslov, odvisno od delovnega toka, ki poteka na strani dokumentnega sistema EDS360.

- Pri vnosu izdanega potnega naloga (zahtevka) potnik označi začetno lokacijo kot sedež podjetja ali začetno lokacijo od doma potnika. V primeru, da potujejo od doma, potniku ne pripada prevoz na delo, kar se odrazi v evidenci delovnega časa (Time & Space).

- Uporablja se večstopenjsko potrjevanje zahtevkov, ki se vrši v EDS360. Vsak zaposleni vidi svoje potne naloge, vodja vidi potne naloge vseh svojih zaposlenih, administrator vidi vse potne naloge. Ob vsaki spremembi koraka se pošlje obvestilo na e-mail osebi, ki je določena v posameznem koraku in zaposlenemu (potniku). Administrator ali vodja lahko zahtevek zavrne ali da v popravek. Ko je potni nalog v potrjevanju EDS360 (v delovnem toku), se na potnem nalogu vidi v katerem koraku je in pri kateri osebi se trenutno nahaja.

- Krogotok pri potrjevanju potnih nalogov:

  - Službena pot Slovenija potovanja: zaposleni – vodja – administrator – vodja,

  - Službena pot tujina potovanja: zaposleni – vodja – administrator – strokovni direktor,

  - Izobraževanje Slovenija: zaposleni – vodja – administrator – strokovni direktor,

  - Izobraževanje tujina: zaposleni – vodja – administrator – strokovni direktor,

  - Službeno pot iz projektov: zaposleni – vodja – administrator – raziskovalna dejavnost – vodja ali strokovni direktor,

  - Izobraževanje iz projektov: zaposleni – vodja – administrator – raziskovalna dejavnost – vodja ali strokovni direktor,

  - Vsa potrjevanja se vršijo na strani EDS360.

- Obračun potnih nalogov:

- Potni nalog obračuna sam zaposleni (potnik), lahko tudi administrator. Od prihoda ima zaposleni 8 dni časa, da obračuna potni nalog.

- Pri obračunu zaposleni (potnik) predvidene zneske stroškov, ki jih je opredelil na zahtevku za službeno pot, prepiše z realnimi vrednostmi, ki so nastale na službeni poti.

- V kolikor na službeni poti nastanejo stroški v tuji valuti,  se vsi stroški posameznega službenega potovanja preračunajo v valuto obračuna po referenčnem tečaju, in sicer dnevnice po referenčnem tečaju na zadnji dan potovanja, preostali stroški, nastali v tujini, pa po referenčnem tečaju na dan nastanka stroška oziroma na dan izstavitve listine, ki izkazuje nastali strošek.

- Obračun kilometrine se sprovede na podlagi vnesene kilometrine, ki jo vnese zaposleni (potnik). Administrator izvede kontrolo vnesene kilometrine z izračunom najkrajše poti na podlagi Google Zemljevida, kateri je vkomponiran na samem obračunu potnega naloga. V primeru odstopanja, se število prevoženih kilometrov popravi na tiste, ki ih prikaže Google Zemljevid.

- Uporablja se enostopenjsko elektronsko potrjevanje obračunov, obračun mora potrditi  administrator.

- Ko je obračun potrjen na strani EDS360, se potni nalog zaklene in ga ni več moč popravljati.

- Med modulom potni nalogi in evidenco delovnega časa (Time & Space) je neposredna povezava. Ko je obračun potnega naloga potrjen, se izvede prenos trajanja službene poti v evidenco delovnega časa. V primeru, ko gre za službeno pot, se v redne ure zapiše natančen čas trajanja službene poti, v primeru izobraževanja pa se zapiše trajanje službene poti, glede na tip delovnega časa. Primer: krajši delovni čas - 4 ure, polni delovni čas – 8 ur (ne glede na to ali  izobraževanje traja 2 ali 10 ur).

- Priloge, izpisi, poročila:

  - Na posamezen potni nalog se lahko priloži neomejeno število prilog v različnih oblikah (PDF, DOCX, JPG).

- Izplačila potnih nalogov:

- Ko je potni nalog obračunan in zaključen, se izvede izplačilo preko plačilnih nalogov. Pred tem nekaj primerov preveri služba za finance in računovodstvo naročnika, zaradi lastne kontrole. Izplačila za dnevne potne naloge se izvede dva krat mesečno, za mesečne potne naloge pa en krat mesečno.

- Na plačilni nalog se potni nalogi združijo po zaposlenem (potniku). Pripravi se PDF dokument, kjer so navedeni: zaposleni in naslov zaposlenega, namen poti, TRR in skupna vrednost za izplačilo. Hkrati se pripravi še XML datoteka za uvoz na UJP.

- Za izplačilo akontacije se iz modula potni nalogi plačilni nalog ne pripravi, ampak se plačilni nalog ročno pripraviti v Vasco programu ali pa direktno na UJP-u.

- V primeru, da je bila izplačana višja akontacija, kot so bili dejanski stroški, mora razliko zaposleni vrniti podjetju. To uredijo z odtegljajem pri plači, v glavni knjigi se za ta del poknjiži ročna temeljnica, na potnem nalogu se korekcija ne izvede.

- Knjiženje – priprava temeljnice:

- Iz modula potni nalogi se pripravita obračunska in evidenčna temeljnica. Ta se pripravi za vse zaključene in izplačane potne naloge. Pri tem je pomembno, da se knjiži po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih. Konto obveznosti do zaposlenega je saldakontni, kar pomeni, da gre za enak konto, ki se vodi po zaposlenem.

- Konti so nastavljeni v šifrantu Vrst stroškov.

- Priprava in oddaja REK obrazca:

- V šifrantu vrst stroškov je polje, ki je namenjeno vpisu postavki na REK-O in služi pravilnemu razvrščanju stroškov na REK-O obrazec.

- Na REK-O obrazec se poročajo izplačani potni nalogi.

### Želeno stanje

Naročnik želi uvedbo enotnega sistema upravljanja s kadrovskimi podatki in enotnih šifrantov s ciljem  boljše učinkovitosti, natančnosti in doslednosti pri obdelavi kadrovskih informacij. Ta sistem bi omogočal centralizirano upravljanje kadrovskih podatkov, kar pomeni, da bi bili dostopni vsem pristojnim oddelkom in osebam v organizaciji.

### Funkcionalne specifikacije za novo programsko opremo ERP

Glavne funkcionalnosti programa:

- enostavno dodajanje šifrantov,

- možnost vnosa zahtevka za službeno potovanje,

- kreiranje dnevnega potnega naloga,

- kreiranje mesečnega potnega naloga,

- vodenje napak na vozilih,

- preverjanje zasedenosti vozil v istem časovnem obdobju,

- programsko vodenje zaposlenega (potnika) skozi pravilen vnos podatkov in obračun potnega naloga,

- vnos začetne in končne lokacije (sedež podjetja ali naslov potnika),

- izračun kilometrine na podlagi Google zemljevida,

- izračun stroškov nad uredbo,

- možnost vnosa več relacij na enem potnem nalogu,

- možnost obračuna dnevnic različnih držav na enem potnem nalogu,

- preračun tuje valute na podlagi menjalnega tečaja ECB,

- možnost dodajanja neomejenega števila priponk,

- možnost prikazovanje želenih atributov na potnem nalogu (delovno mesto, stroškovno mesto, organizacijska enota,..),

- možnost vnosa avansa na potni nalog,

- kopiranje potnih nalogov,

- nastavitev delovnega toka (večstopenjsko potrjevanje in pošiljanje elektronskih sporočil),

- fleksibilna priprava temeljnice,

- kopiranje temeljnic,

- možnost avtomatičnega prenosa stroškov v modul za obračun plač,

- izpisovanje temeljnice v PDF obliki, možen CSV izpis ter avtomatičen prenos temeljnice v modul finance,

- kreiranje Rek-O obrazca v primeru stroškov in akontacije (XML in HTML izpis),

- možnost izpisovanja različnih analiz (izplačil, stroškov, kilometrine, analize delavca po dokumentih in drugo.

Shematski prikaz procesa in povezav z zunanjimi informacijskimi sistemi

### Predvideni integracijski vmesniki in integracije z drugimi IT rešitvami

Ponudnik mora zagotoviti integracijo z naslednjimi informacijskimi sistemi:

- Time & Space (urejena povezava med modulom Potni nalogi in Evidenco delovnega časa, kar pomeni, da se pri potovanju ura odhoda in prihoda iz potnega naloga prenese v program Time & Space, pri izobraževanju pa se prenese v program Time & Space trajanje poti glede na tip delovnega časa (krajši delovni čas - 4 ure, polni delovni čas - 8 ur).

- Nov ERP – finance (V modulu potni nalogi se formira datoteka, ki služi uvozu podatkov v program financ, kjer se formira temeljnica, glede na opredeljene stroške in obveznosti.)

- EDS360 (potrebna povezava med dokumentnim sistemom EDS360 in ERP potni nalogi – prenos podatkov iz zahtevka za službeno pot in sinhronizacija statusov glede na delovni tok, ki se vrši na strani EDS360 in se mora odražati na strani ERP potni nalogi).

- 4PM v delu stroškov potnih nalogov.

### Nadgradnje

Vse integracije med novim ERP sistemom in sicer modulom Potni nalogi in preostalimi informacijskimi sistemi se štejejo kot nadgradnje in morajo biti pred izvedbo potrjene s strani naročnika.

# ZAHTEVE GLEDE RAZPOLOŽLJIVOSTI

Izvajalec mora zagotavljati razpoložljivost v okviru svojega rednega delovnega časa, ki je od ponedeljka do petka od 7:00 do 15:00, razen ob dela prostih dnevih in praznikih. Glej poglavje: 3.4.

# ZAHTEVE GLEDE ZANESLJIVOSTI IN VARNOSTI

Ponudnik zagotavlja zanesljivost z nenehnih rednim testiranjem modulov pred izdajo novih verzij, kar lahko dokaže z Zapisnikom testiranja ter z avtomatskimi testi, ki jih nenehno dodaja in s katerimi zagotavlja zanesljivost delovanja.

Ponudnik mora imeti ves čas trajanja pogodbe vzpostavljen veljaven certifikat ISO 27001 s katerimi zagotavlja varnost programske opreme in ima urejene procese, kar dokazuje z vseljavnim certifikatom ISO 9001.

Ponudnik zanesljivost dokazuje tudi z vpeljanim rednih servisnim procesom, ki omogoča reševanje težav in napak v programu sproti v skladu s pomembnostjo napak.

## Zahteve glede nadgradljivosti

Zahteve po aktivnostih, ki se nanašajo na nadgradnje informacijske rešitve, naročnik posreduje izvajalcu v skladu z dogovorjenim postopkom, določenim v nadaljevanju.

Po prejemu zahteve naročnika izvajalec skupaj z naročnikom oceni zapletenost posameznega zahtevka in odloči o načinu nadaljevanja postopka.

Postopek potrditve nadgradenj se vodi v elektronski obliki in bo izvajalec v dogovorjenem roku poslal naročniku ponudbo:

- potrditev razumevanja zahtev naročnika;

- načrt rešitve, vključno z navedbami sprememb informacijske rešitve;

- predvidene stroške razvoja rešitve (v delovnih urah);

- preliminarni terminski plan, vključno s predvidenim datumom začetka in konca del;

- opredelitev roka veljavnosti ponudbe.

Morebitne spremembe ponudbe morata potrditi obe pogodbeni stranki na dogovorjen način in v dogovorjenem roku. Naročnik pred izvedbo del elektronsko potrdi ponudbo izvajalca.

## Omejitve, povezane z osebnimi podatki

Informacijski sistem mora zagotavljati razpoložljivost, sledljivost, nespremenljivost, varnost, integriteto in nerazkrivanje podatkov.

## Informacijska varnost

Nova programska oprema mora biti  skladna s standardi ISO/IEC 27001 oziroma z dobrimi praksami s področja informacijske varnosti ter obstoječo zakonodajo.  Ponudnik se zavezuje, da bo sledil smernicam NIS2 direktiva, kot jih bo oblikoval naročnik, rešitev pa bo skladna s pravili navedene direktive.

# OMEJITVE GLEDE PREDVIDENE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME PRI UPORABNIKIH

Splošne zahteve:

- Informacijska rešitev mora biti izdelana modularno, kar pomeni, da mora biti sestavljena iz gradnikov – modulov, ki omogočajo celovito izvedbo delovnih procesov v skladu s temi tehničnimi zahtevami. Podatki morajo biti strukturirani tako, da se v zbirki ne pomnožujejo in da je možno zasledovati njihove spremembe (revizijsko sled), vključno s tem, kdo jih je ustvaril ali spremenil. Revizijska sled mora ustrezati zahtevam Uredbe (EU) 2016/679 evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

- Informacijska rešitev mora biti izdelana tako, da zadošča vsem zakonskim zahtevam, ki veljajo na področju informacijske tehnologije, upravljanja s kadri, računovodstva v javnem sektorju, varovanja osebnih podatkov in poslovne skrivnosti.

- Sistem mora biti nameščen na naročnikovi informacijski infrastrukturi in mora izkoriščati kapacitete te infrastrukture.

- Dnevne varnostne kopije izvaja naročnik.

- Izvajalec mora tudi po implementaciji zagotavljati ažurnost aplikacije na način, da naročniku brez njegove izrecne zahteve ponuja nadgradnje aplikacije, ki so namenjene izpolnjevanju zahtev iz točke splošnih zahtev (zadoščanje zakonskim zahtevam). Po dogovoru z naročnikom mora izvajalec zagotoviti, da se bodo nadgradnje izvajale v času, ko aplikacija ni v uporabi ali pa nadgradnja ne bo bistveno vplivala na njegovo funkcionalnost. V okviru dogovora o vzdrževanju mora izvajalec naročniku zagotavljati tudi nadgradnje na zahtevo naročnika.

- Vsi moduli, ki jih razvije izvajalec, morajo omogočati varnostno shemo na ravni skupin uporabnikov in posameznih uporabnikov ter avtorizacijo dokumentov na več nivojih uporabnikov modula, ki jih določi uporabnik aplikacije.

- Tehnologija mora biti razvita z orodji in na platformah, za katere njihovi proizvajalci ob naročilu aplikacije zagotavljajo popolno podporo in niso v izteku življenjske dobe.

- Aplikacija mora uporabnikom omogočati samostojno urejanje šifrantov in pripravo analiz.

- Uporabniški vmesnik mora biti v slovenskem jeziku in tudi v drugih v jezikih dogovorjenih z naročnikom in mora delovati na enotni platformi.

- Izvajalec mora zagotoviti integracijo z dokumentnim sistemom.

- Pred pričetkom implementacije sistema bo naročnik izvajalcu zagotovil vnaprej dogovorjene podatke iz obstoječih sistemov potrebne za vzpostavitev sistema.

- Usposabljanje oz. šolanje uporabnikov. Izvajalec mora pripraviti vsebinska šolanja za posamezne skupine ključnih uporabnikov (skrbniki in administratorji področij) ter končne uporabnike.

Programske zahteve so posebej opredeljene v točki 3.1.1. tega dokumenta.

## Omejitve glede uporabljene programske opreme

Ponudnik mora v ponudbo vključiti vse licence programske opreme, ki so potrebne za vzpostavitev in delovanje informacijskega sistema, ki je predmet tega razpisa in vse licence za podatkovno bazo. Podrobno je to navedeno v točki 3.1 tega dokumenta.

# TERMINSKI NAČRT, PRIČAKOVANI IZDELKI IN AKTIVNOSTI

Terminski načrt bazira na oceni potrebnega časa za implementacijo, ki jo je pripravi naročnik na podlagi analize procesov posameznega področja. Naročnik si pridržuje pravico do spremembe terminskega plana v sodelovanju z izvajalcem (vmesnih faz T0, do faze T1, pri čemer se lahko stranki dogovorita, da se določeni moduli predajo v produkcijo fazno, pred datumom T1). Vsi stroški licenc do datuma T1 morajo biti vključeni v ceno implementacije, vzdrževanje se začne obračunavati z datumom T1 (ne glede na morebitno produkcijo posameznih modulov pred T1 se vzdrževanje in licence za potrebe produkcije plačujejo šele od datuma T1, pred tem morajo biti ti stroški vključeni v ceno implementacije. T0 je datum začetka veljavnosti pogodbe, T1 je datum prehoda v produkcijo.

| Postavka | Predviden terminski načrt |
| --- | --- |
| BluePrint | T0 + 2 meseca |
| Namestitev licenc ponujene rešitve za delovanje rešitve v trajanju pogodbe | T0 + 2 meseca |
| Implementacija ERP | T0 + 6 mesecev |
| Nadgradnje | T0 + 12 mesecev |
| Uvajanje in pomoč uporabnikom | T0 + 14 mesecev |
| Predprodukcijsko vzdrževanje | skladno s prehodom posameznega modula v produkcijo, vendar ne prej kot T0+14 mesecev |
| Vzdrževanje / dodatne nadgradnje po specifikaciji naročnika | T1 + 5 let, (60 mesecev) |
| MIS -Poslovna analitika | T1 + 3 mesece |
| Projektno poročilo | T1 + 3 mesece |

Pričakovani izdelki so delujoči moduli v skladu z zahtevami in integracijami z zunanjimi informacijskimi sistemi v skladu s tem dokumentov.

# PLAČILA

Odstotki v vzorcu pogodbe  predstavljajo delež izvedbe posamezne naloge ali modula v celotnem projektu, oziroma ustrezen delež plačila.

V kolikor pride do izvedbe del, ki presegajo določila po tem projektu (urna postavka nadgradnje), je maksimalna dovoljena obračunska postavka za izvajanje takšnih del 85,00 € neto. Ta postavka velja tudi kot izhodiščna za poprodukcijsko obdobje.

## Vsa uvajanja se plačujejo po porabljenih urah do dogovorjenega zneska v ponudbenem predračunu. Izvajalec mesečno pripravi obračun porabljenih ur ki jih naročnik potrdi ali zavrne.

ERP kratica za Enterprise Resource Planning ali informacijski sistem za nadzor poslovanja podjetja

NJIZ kratica za Nacionalni inštitut za javno zdravje

UPN 	kratica za univerzalni plačni nalog

ZZZS kratica za Zavod Republike Slovenije za zdravstveno zavarovanje

SPOT je kratica za slovensko poslovno točko

FURS 	kratica za Finančno upravo Republike Slovenije

ISPAP	kratica za informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju

RIDDZ je kratica za register izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu

HRM kratica za Human Resource Management ali upravljanje s človeškimi viri

IoT kratica za Internet of Things ali naprave, ki med seboj komunicirajo s pomočjo medmrežja.

IKT je kratica za informacijsko komunikacijsko tehnologijo

AJPES kratica za Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

FFM je kratica za Field Force management system

WiFi – brezžična tehnologija, ki omogoča pametnim telefonom, tablicam, računalnikom in drugim digitalnim napravam brezžičen dostop do internetnega omrežja.

GPS je kratica za Global Positioning System ali globalni sistem za določanje položaja.

DDV – kratica za Davek na dodano vrednost

EU – kratica za Evropsko unijo

MRN – kratica za Movement Reference Number je številka, na podlagi katere je mogoče identificirati pošiljko v carinskem sistemu

XML – kratica za Extensible Mark-up Language, je preprost računalniški jezik, ki nam omogoča format za opisovanje strukturiranih podatkov ali arhitektura za prenos podatkov in njihovo izmenjavo med več omrežji.

BIC	kratica za Business identifier Code ali poslovna identifikacijska koda, poimenovana tudi SWIFT koda je kod, ki      jo lahko pridobijo institucije pri SWIFT (kratica za združenje Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications), ki izvajajo bančne transakcije.

SEPA	kratica za Single Euro Payment Area označuje enotno območje plačil v Evrih.

PDF	kratica za Portable Document Format, odprt standard za izmenjavo elektronskih dokumentov.

SFR – kratica za Statistiko finančnih računov

SPC je kratica za Službo za preskrbo s cepivi, v nadaljnjem besedilu je uporabljena kratica SPC.

OE kratica za organizacijsko enoto

QR kratica za Quick Response Code, gre za dvodimenzionalno bar kodo, katero lahko preberemo preko kamere na pametnem telefonu ali tablici.

UPN je kratica za univerzalni plačni nalog

DM je kratica za delovno mesto.

Vezano na Pogodba o zaposlitvi po 12.4.2013 (ZUTD-A)  (39. člen) (prispevek delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti)  (1) Delodajalec, ki sklene z delavcem pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, je oproščen plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti za dve leti. (2) Delodajalec, ki sklene z delavcem pogodbo o zaposlitvi za določen čas, plačuje prispevek delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti v višini petkratnika zneska, določenega v zakonu, ki ureja prispevke za socialno varnost, ves čas trajanja zaposlitve za določen čas.

ZSPJS je kratica za Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

SKP je kratica za Standardno klasifikacijo poklicev

ECB kratica za Evropsko centralno banko.

NIS2 direktiva – evropska direktiva o ukrepih za visoko skupno raven kibernetske varnosti.