| Obrazec | Naziv obrazca (in obrazložitev) | Opombe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ponudba Osnovni podatki o ponudniku in ponudbi. | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 2 | Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov Obrazec se izpolni samo v primeru oddaje skupne ponudbe. Obrazec mora biti izpolnjen s strani vseh partnerjev, ki oddajajo skupno ponudbo. | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 2.1 | Podatki o partnerju v skupni ponudbi Obrazec se izpolni samo v primeru oddaje skupne ponudbe. Obrazec izpolni vsak partner v skupni ponudbi. | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 2.2 | Podatki o subjektu na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje Obrazec se izpolni za vsak subjekt na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje. Ponudnik mora natančno navesti katere zmogljivosti mu zagotavlja gospodarski subjekt. | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 3 | Izjava ponudnika o udeležbi podizvajalca Obrazec je potrebno izpolniti samo v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem. | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 3.1 | Izjava podizvajalca Obrazec je potrebno izpolniti samo v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem. Obrazec izpolnijo in podpišejo vsi podizvajalci. | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 4 | Izjava o nepovezanosti gospodarskega subjekta s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom Obrazec izpolni ponudnik ali v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali ponudniki. | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 5 | Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika Obrazec izpolni ponudnik ali v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali ponudniki ter vsi podizvajalci (v kolikor so ti v ponudbi predvideni). | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 6 | Izjava ponudnika o izpolnjevanju tehnične sposobnosti | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 6.1 | Potrdilo tehnične sposobnosti | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 6.2-6.4. | Potrdilo kadrovske sposobnosti | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 7 | Povzetek ponudbenega predračuna (rekapitulacija) V sistemu e-JN se naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki in bo vsebina le-tega ob odpiranju razkrita. | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 8 | Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe po EPGP 758 | Priloženo finančno zavarovanje |
| 9 | Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla po EPGP 758 |  |
| 10 | Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku po EPGP 758 |  |
| 11 | Vzorec pogodbe |  |
| 12 | ESPD Obrazec | Izpolnjen ESPD obrazec v skladu z točko 6. Navodil za pripravo ponudb |

OBRAZEC 1

PONUDBA št.___________

Predmet javnega naročila:

IZVEDBA GRADBENO OBRTNIŠKIH IN INŠTALACIJSKIH DEL ZA IZGRADNJO OBJEKTA: ZDRAVSTVENA POSTAJA TEZNO

- Ponudba velja do  29.8.2025

- Način predložitve ponudbe:

(ustrezno označite)

samostojno

skupno ponudbo, kot vodilni partner v skupini ponudnikov

ponudbo s podizvajalci

ponudba z uporabo zmogljivosti drugih subjektov

- Podatki o ponudniku:

| POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| SEDEŽ PONUDNIKA (NASLOV): |  |
| KONTAKTNA OSEBA ZA OBVEŠČANJE: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON KONTAKTNE OSEBE: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ALI JE PODJETJE MSP* | DA NE (označi) |
| ŠT. TRR-ja IN BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije): |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA: (navesti vse zakonite zastopnike) | _______________ ________________ (ime in priimek) (EMŠO) _______________ ________________ (ime in priimek) (EMŠO) _______________ ________________ (ime in priimek) (EMŠO) |

*malo ali srednje podjetje

Kraj in datum________________________                              Žig in podpis___________________

OBRAZEC 2

POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA PONUDNIKOV (skupna ponudba)

| Naziv in naslov podjetja |  |
| --- | --- |
| Podpisani (ime in priimek odgovorne osebe -pooblastitelja) |  |
| z nazivom (funkcija) |  |

(po potrebi se tabela nadaljuje)

potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki gospodarskega subjekta, ki daje skupno ponudbo za ______________________________________________ in s tem dokumentom pooblaščamo

vodilnega partnerja:

naziv in naslov vodilnega partnerja pri skupni ponudbi

da v našem imenu podpiše ponudbo, tudi morebitno dopolnitev, spremembo ali umik ponudbe in da v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim naročilom ter v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila po postopku naročila male vrednosti, podpiše pogodbo.

Izjavljamo da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem naročilu pred podpisom pogodbe naročniku izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila, skladno s točko 1.5.3 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe.

Obvezne priloge za vsakega od ponudnikov v skupini:

- Podatki o soponudniku-Obrazec 2.1.

- Izpolnjen ESPD

Kraj in datum: __________________				Žig in podpis

OBRAZEC 2.1.

PODATKI O PARTNERJU V SKUPNI PONUDBI

| POLNI NAZIV IN FIRMA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA ZA OBVEŠČANJE: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON KONTAKTNE OSEBE: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja in BANKA: |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: (navesti vse zakonite zastopnika in člane organa nadzora) | IME IN PRIIMEK: EMŠO: _______________ _________________ _______________ _________________ _______________ _________________ _______________ _________________ _______________ _________________ |
| VRSTA DEL, KI JIH BO IZVEDEL GOSPODARSKI SUBJEKT: |  |
| KOLIČINA DEL GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| VREDNOST DEL GOSPODARSKEGA SUBJEKTA (v EUR brez DDV) |  |

Kraj in datum: __________________				Žig in podpis

OBRAZEC 2.2.

PODATKI O SUBJEKTU NA KATEREGA ZMOGLJIVOSTI SE PONUDNIK SKLICUJE

| POLNI NAZIV IN FIRMA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT PONUDNIKU ZAGOTAVLJA: |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: (navesti vse zakonite zastopnika in člane organa nadzora) | IME IN PRIIMEK: EMŠO: _______________ _________________ _______________ _________________ _______________ _________________ _______________ _________________ _______________ _________________ |

Kraj in datum: __________________				Žig in podpis

OBRAZEC 3

IZJAVA PONUDNIKA O UDELEŽBI PODIZVAJALCEV

V zvezi z javnim naročilom _________________________________________, objavljenem na portalu javnih naročil dne ____________, št. objave  JN_______________/2025_________,

Izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-teh:

| PODIZVAJALCI: NAZIV, POLNI NASLOV, MATIČNA ŠTEVILKA, DAVČNA ŠTEVILKA | ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA: (navesti vse zakonite zastopnika in člane organa nadzora ter njihov EMŠO): | OBSEG IN VRSTA DEL PODIZVAJALCA: | PREDMET, KOLIČINA, VREDNOST IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA (V EUR Z DDV, UPOŠTEVAJE DANI POPUST): | NEPOSREDNO PLAČILO ZAHTEVA (ustrezno obkrožite) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DA; NE. |
|  |  |  |  | DA; NE. |
|  |  |  |  | DA; NE. |

Izjavljamo,

- da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci,

- da bomo dela izvajali le s podizvajalci, ki bodo priglašeni in bomo v primeru spremembe podizvajalcev pravočasno obvestili naročnika o spremembi,

- da bomo v primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo v pogodbi pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložili soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika in bomo svojemu računu ali situaciji priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki smo ga predhodno potrdili,

- da bomo v primeru, da se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavo blaga, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Kraj in datum: __________________				Žig in podpis

OBRAZEC 3.1.

IZJAVA PODIZVAJALCA

Naziv podizvajalca:

_______________________________________________

V zvezi z javnim naročilom »_______________________________________« objavljenem na portalu javnih naročil dne ________________., št. objave JN_______________/2024,

izjavljamo, da

- bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila, in sicer z:

| OBSEG IN VRSTA DEL PODIZVAJALCA: | PREDMET, KOLIČINA, VREDNOST IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA (V EUR Z DDV, UPOŠTEVAJE DANI POPUST) |
| --- | --- |

- zahtevamo / ne zahtevamo (ustrezno obkrožite), da naročnik našo terjatev plačuje neposredno,

- smo seznanjeni z dejstvom, da neposredna plačila niso obvezna, ampak je dolžan naročnik neposredno plačevati podizvajalcu, le če podizvajalec to pravočasno zahteva.

Kraj in datum: __________________				Žig in podpis

OBRAZEC 4

IZJAVA O NEPOVEZANOSTI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA S FUNKCIONARJEM ALI NJEGOVIM DRUŽINSKIM ČLANOM

(navedba imena in priimka fizične osebe ali odgovorne osebe gospodarskega subjekta)

v postopku javnega naročila objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. »JN_______________/2025« dne………………………….. izjavljam, da poslovni subjekt____________________________________ (navedba gospodarskega subjekta) ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem  povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb).

________________________   (podpis zakonitega zastopnika)

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik alI

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

OBRAZEC 5

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

V skladu z določbo šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb) podajam v postopku javnega naročila objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. »JN_______________/2025« dne …………………………..naslednjo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo…):

(ime in priimek oziroma firma)

____________________________________________________________

(naslov prebivališča oz. sedež)

(matična številka oziroma davčna številka za druge fizične in pravne osebe-ponudnike, ki niso vpisani v poslovnem registru)

Ponudnik je nosilec tihe družbe (ustrezno označiti):     DA 	NE

V lastništvu ponudnika so udeležene naslednje fizične ali pravne osebe:

- fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št | ime in priimek: | prebivališče (stalno/začasno) | delež lastništva ponudnika v %: | tihi družbenik (DA/NE) (če DA, navedite nosilca tihe družbe) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

- pravne osebe, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe:

| Št | Naziv pravne osebe | sedež: | matična/davčna št.: | delež lastništva ponudnika v %: | Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (DA/NE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

Pri čemer so pravne osebe pod b) v lasti naslednjih fizičnih oseb:

| Pravna oseba | Ime in priimek fizične osebe | Prebivališče (stalno/začasno) | Tihi družbenik (DA/NE) | Nosilec tihe družbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- so z zgoraj navedenim ponudnikom po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe, naslednji gospodarski subjekti:

| Št | Naziv pravne osebe | Sedež pravne osebe: | Matična/davčna št.: | način povezave: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kot 5 % delnic, oziroma je udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva in ima na teh podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika takoj obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Ime in priimek zakonitega zastopnika:

Kraj in datum:	________________         žig		 __________________________

Podpis zakonitega zastopnika:

__________________________

OBRAZEC 6

IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPOSOBNOSTI

IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE IN KADROVSKE SPOSOBNOSTI

- TEHNIČNA SPOSOBNOST

|  | Predmet naročila (objekt in vrsta del): Vrednost del (brez DDV): Klasifikacija po Uredbi o razvrščanju objektov: Zahtevnost objekta po Uredbi o razvrščanju objektov: Opis izvedenih del: Leto in mesec izvedbe del: Datum pridobljenega uporabnega dovoljenja oz. podpisa primopredajnega zapisnika: Naročnik kot investitor del: Kontaktna oseba naročnika kot investitorja in telefonska številka |  |
| --- | --- | --- |

- KADROVSKA SPOSOBNOST

2.1. VODJA GRADNJE

| Ime in priimek vodje gradnje: Strokovna izobrazba, ustanova in leto pridobitve: Zaposlen pri: Št. vpisa v imenik pristojne zbornice: Funkcija pri referenčnem projektu: Predmet naročila (objekt in vrsta del): Vrednost del (brez DDV): Klasifikacija po Uredbi o razvrščanju objektov: Zahtevnost objekta po Uredbi o razvrščanju objektov: Opis izvedenih del: Leto in mesec izvedbe del: Datum pridobljenega uporabnega dovoljenja oz. podpisa primopredajnega zapisnika: Naročnik kot investitor del: Kontaktna oseba naročnika kot investitorja e-pošta in telefonska številka: |  |
| --- | --- |

2.2.    VODJA POSAMEZNIH DEL ZA PODROČJE GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL

| Ime in priimek vodje posameznih del za področje gradbenih in obrtniških del: Strokovna izobrazba, ustanova in leto pridobitve: Zaposlen pri: Št. vpisa v imenik pristojne zbornice: Funkcija pri referenčnem projektu: Predmet naročila (objekt in vrsta del): Vrednost del (brez DDV): Klasifikacija po Uredbi o razvrščanju objektov: Zahtevnost objekta po Uredbi o razvrščanju objektov: Opis izvedenih del: Leto in mesec izvedbe del: Datum pridobljenega uporabnega dovoljenja oz. podpisa primopredajnega zapisnika: Naročnik kot investitor del: Kontaktna oseba naročnika kot investitorja e-pošta in telefonska številka: |  |
| --- | --- |

2.3.    VODJA POSAMEZNIH DEL ZA PODROČJE ELEKTRO OPREME IN ELEKTRO

INŠTALACIJ

| Ime in priimek vodje posameznih del za področje elektro opreme in elektro inštalacij: Strokovna izobrazba, ustanova in leto pridobitve: Zaposlen pri: Št. vpisa v imenik pristojne zbornice: Funkcija pri referenčnem projektu: Predmet naročila (objekt in vrsta del): Vrednost del (brez DDV): Klasifikacija po Uredbi o razvrščanju objektov: Zahtevnost objekta po Uredbi o razvrščanju objektov: Opis izvedenih del: Leto in mesec izvedbe del: Datum pridobljenega uporabnega dovoljenja oz. podpisa primopredajnega zapisnika: Naročnik kot investitor del: Kontaktna oseba naročnika kot investitorja e-pošta in telefonska številka: |  |
| --- | --- |

2.4.   VODJA POSAMEZNIH DEL ZA PODROČJE STROJNE OPREME IN STROJNIH

INSTALACIJ

| Ime in priimek vodje posameznih del za področje strojne opreme in strojnih instalacij: Strokovna izobrazba, ustanova in leto pridobitve: Zaposlen pri: Št. vpisa v imenik pristojne zbornice: Funkcija pri referenčnem projektu: Predmet naročila (objekt in vrsta del): Vrednost del (brez DDV): Klasifikacija po Uredbi o razvrščanju objektov: Zahtevnost objekta po Uredbi o razvrščanju objektov: Opis izvedenih del: Leto in mesec izvedbe del: Datum pridobljenega uporabnega dovoljenja oz. podpisa primopredajnega zapisnika: Naročnik kot investitor del: Kontaktna oseba naročnika kot investitorja e-pošta in telefonska številka: |  |
| --- | --- |

OBRAZEC 6/1

POTRDILO TEHNIČNE SPOSOBNOSTI

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)		______________________________________________________

(naslov)	____________________________________________________

Kot naročnik potrjujemo, da je izvajalec

(naziv)		___________________________________________________

(naslov)	___________________________________________________

za nas izvedel  _________________________________________________________

_________________________________________________________

Datum pridobljenega uporabnega dovoljenja

oz. podpisa primopredajnega zapisnika:            ______________________

Klasifikacija po Uredbi o razvrščanju objektov:   _______________________

Zahtevnost objekta po Uredbi o razvrščanju objektov: ____________________________

Kratek opis izvedenih del:

Skupna vrednost del (brez DDV): ______________________________

Kontaktna oseba naročnika, za dodatne informacije: ( ime in priimek )  _____________________________

Telefon/ gsm: ___________________

e-mail: _________________________

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo.

Kraj in datum:__________________                Žig in podpis izdajatelja potrdila:

_____________________

Obrazec se lahko razmnoži za dokazovanje tehnične sposobnosti

OBRAZEC 6/2

POTRDILO KADROVSKE SPOSOBNOSTI

(VODJA GRADNJE)

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)		______________________________________________________

(naslov)	____________________________________________________

Kot naročnik potrjujemo, da je oseba:

Ime	_________________________

Priimek	_________________________

pri nas vodila naslednje: _______________________________________________

Klasifikacija po Uredbi o razvrščanju objektov:_______________________

Zahtevnost objekta po Uredbi o razvrščanju objektov: ____________________________

Datum pridobljenega uporabnega dovoljenja

oz. podpisa primopredajnega zapisnika:          ______________________

Kratek opis izvedenih del:

Skupna vrednost del (brez DDV): ______________________________

Kontaktna oseba naročnika, za dodatne informacije: (ime in priimek)  _____________________________

Telefon/ GSM: ___________________

e-mail: _________________________

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo.

Kraj in datum:__________________                Žig in podpis izdajatelja potrdila:

_____________________

Obrazec se lahko razmnoži za dokazovanje tehnične sposobnosti

OBRAZEC 6/3

POTRDILO KADROVSKE SPOSOBNOSTI

(Vodja posameznih del s področja gradbenih in obrtniških del)

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)		______________________________________________________

(naslov)	____________________________________________________

Kot naročnik potrjujemo, da je oseba:

Ime	_________________________

Priimek	_________________________

pri nas vodila naslednje: _______________________________________________

Klasifikacija po Uredbi o razvrščanju objektov:_______________________

Zahtevnost objekta po Uredbi o razvrščanju objektov: ____________________________

Datum pridobljenega uporabnega dovoljenja

oz. podpisa primopredajnega zapisnika:         ______________________

Kratek opis izvedenih del:

Skupna vrednost del (brez DDV): ______________________________

Kontaktna oseba naročnika, za dodatne informacije: (ime in priimek)  _____________________________

Telefon/ GSM: ___________________

e-mail: _________________________

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo.

Kraj in datum:__________________                Žig in podpis izdajatelja potrdila:

_____________________

Obrazec se lahko razmnoži za dokazovanje tehnične sposobnosti

OBRAZEC 6/4

POTRDILO KADROVSKE SPOSOBNOSTI

(Vodja posameznih del s področja elektro opreme in električnih instalacij)

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)		______________________________________________________

(naslov)	____________________________________________________

Kot naročnik potrjujemo, da je oseba:

Ime	_________________________

Priimek	_________________________

pri nas vodila naslednje: _______________________________________________

Klasifikacija po Uredbi o razvrščanju objektov:_______________________

Zahtevnost objekta po Uredbi o razvrščanju objektov: ____________________________

Datum pridobljenega uporabnega dovoljenja

oz. podpisa primopredajnega zapisnika:         ______________________

Kratek opis izvedenih del:

Skupna vrednost del (brez DDV): ______________________________

Kontaktna oseba naročnika, za dodatne informacije: (ime in priimek)  _____________________________

Telefon/ GSM: ___________________

e-mail: _________________________

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo.

Kraj in datum:__________________                Žig in podpis izdajatelja potrdila:

_____________________

Obrazec se lahko razmnoži za dokazovanje tehnične sposobnosti

OBRAZEC 6/5

POTRDILO KADROVSKE SPOSOBNOSTI

(Vodja posameznih del za področje strojne opreme in strojnih inštalacij)

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)		______________________________________________________

(naslov)	____________________________________________________

Kot naročnik potrjujemo, da je oseba:

Ime	_________________________

Priimek	_________________________

pri nas vodila naslednje: _______________________________________________

Klasifikacija po Uredbi o razvrščanju objektov:_______________________

Zahtevnost objekta po Uredbi o razvrščanju objektov: ____________________________

Datum pridobljenega uporabnega dovoljenja

oz. podpisa primopredajnega zapisnika:         ______________________

Kratek opis izvedenih del:

Skupna vrednost del (brez DDV): ______________________________

Kontaktna oseba naročnika, za dodatne informacije: (ime in priimek)  _____________________________

Telefon/ GSM: ___________________

e-mail: _________________________

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo.

Kraj in datum:__________________                Žig in podpis izdajatelja potrdila:

_____________________

Obrazec se lahko razmnoži za dokazovanje tehnične sposobnost

OBRAZEC 7

PONUDBENI PREDRAČUN

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

IZVEDBA GRADBENO OBRTNIŠKIH IN INŠTALACIJSKIH DEL ZA IZGRADNJO OBJEKTA: ZDRAVSTVENA POSTAJA TEZNO

Naziv gospodarskega subjekta:

_______________________________________________

- SKUPNA PONUDBENA VREDNOST

| A. Vrednost investicije brez DDV | EUR |
| --- | --- |
| B. Skupaj DDV z upoštevanjem odbitnega deleža | EUR |
| C. Vrednost investicije z DDV (upoštevani odbitni delež DDV) | EUR |
| z besedo: _______________________________________________ in .…/100 EUR |  |

ROK IZVEDBE:

Rok izvedbe vseh pogodbenih del, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja znaša 24 mesecev od uvedbe izvajalca v delo.

Izvajalec mora GOI dela zaključiti v roku 22 mesecev od uvedbe v delo.

VELJAVNOST PONUDBE:

Naša ponudba velja do 29. 8. 2025.

Kraj in datum: __________________				Žig in podpis

OBRAZEC 8

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE

PO EPGP 758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:           (vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se izvajalca postopka javnega naročanja)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št.       (vpiše se številka objave oziroma interna oznaka postopka javnega naročanja), z dne       (vpiše se datum objave), katerega predmet je

ZNESEK IN VALUTA:       EUR (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum, ki je naveden v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- Naročnik zavarovanja je po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umaknil;

- ne sklene okvirnega sporazuma v določenem roku;

- v določenem roku po sklenitvi okvirnega sporazuma ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju mora biti prejeta na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant								           (žig in podpis)

OBRAZEC 9

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POSLA PO EPGP 758

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo posla

ŠTEVILKA GARANCIJE:       (vpiše se številka garancije)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK GARANCIJE:       (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: pogodba       št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: ……………… EUR (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI: …………… (vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu. Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant										(žig in podpis)

OBRAZEC 10

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI IN NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU PO EPGP 758

(Glava s podatki o garantu)

Za: MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Datum: (Vpišite datum izdaje)

Vrsta garancije: Garancija za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi

Številka garancije: (vpiše se številka zavarovanja)

Garant: (Vpišite ime in naslov v kraju izdaje, razen če sta že navedena v glavi)

Nalogodajalec: (Vpišite ime in naslov)

Upravičenec: MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Osnovni posel: obveznost naročnika zavarovanja/garancije iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št. …………………. (interna oznaka), z dne      , katerega predmet je

Znesek in valuta garancije: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

Oblika predložitve: V papirni obliki.

Datum izteka veljavnosti: (Vpiše se datum izteka garancije)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine garancijskega zneska, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve in skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu nalogodajalec ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo po tej garanciji moramo prejeti na datum izteka garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Upravičenec mora v svoji izjavi navesti, da nalogodajalec ni izpolnil osnovnega posla v predpisanih rokih in/ali kvaliteti in/ali obsegu in/ali na način, kot je bilo dogovorjeno v pogodbi.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant										(žig in podpis)

OBRAZEC 11

VZOREC POGODBE

FINANCER IN NAROČNIK:

Mestna občina Maribor,

Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor,

ki jo zastopa župan Aleksander Saša Arsenovič,

(v nadaljevanju: financer)

Matična številka:  5883369000

Identifikacijska številka za DDV: SI12709590

in

INVESTITOR V IMENU MESTNE OBČINE MARIBOR:

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,

Ulica talcev 9, 2000 Maribor,

ki ga zastopa direktor izr. prof. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec., svetnik,

(v nadaljevanju:  investitor)

Matična številka: 5054095000

Identifikacijska številka za DDV: SI49672509

in

SOINVESTITOR in SOFINANCER:

Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor,

Minařikova ulica 6, 2000 Maribor,

ki ga zastopa  direktor Albin Turk, univ. dipl. ekon.

(v nadaljevanju: soinvestitor);

Matična številka: 5054419000

ID številka za DDV: SI-30129915

in

IZVAJALEC

_________________________________,

_________________________________,

ki ga zastopa ______________________,

Matična številka: ____________________

Identifikacijska številka za DDV: ________

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklenejo naslednjo

POGODBO

o izvedbi gradbeno obrtniških in inštalacijskih del potrebnih za izgradnjo objekta »ZDRAVSTVENA POSTAJA TEZNO, MARIBOR«

UVODNE UGOTOVITVE

- člen

Pogodbene stranke ugotavljajo:

- da je naročnik za predmetno javno naročilo izvedel odprti postopek v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F, v nadaljevanju ZJN-3), ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne ………... pod številko JN………………….

- da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik z odločitvijo o oddaji javnega naročila št. ………………, katera je bila na portalu javnih naročil objavljena dne …………..

Pogodba je sklenjena v skladu s ponudbo izvajalca številka: _______ z dne ________.

Izvajalec je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno, kvalitetno in pravočasno izvedbo prevzetih del.

Sestavni del pogodbe je dokumentacija v zvezi z naročilom (razpisna dokumentacija) in ponudbena dokumentacija izvajalca.

PREDMET POGODBE

- člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti v skladu:

- s ponudbo izvajalca št.___________ z dne _________ v skladu z javnim razpisom in razpisnimi pogoji financerja,

- s projektno dokumentacijo DGD št. 2021-22 (november 2022), PZI št. 2021-22 (junij 2024),

- s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem za gradnjo objekta št. 351-603/2023-6227-22 z dne 06.06.2023,

- s pogoji soglasij k projektni dokumentaciji,

- z veljavnimi predpisi za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe,

- z garancijskimi dokumenti,

- s podrobnim terminskim planom dela potrjenim s strani financerja,

- z napotili financerja, investitorja in soinvestitorja.

V prejšnjem odstavku navedeni dokumenti so priloga k tej pogodbi.

Izvajalec je dolžan v roku 15 dni od uvedbe v delo prejeto projektno dokumentacijo tega člena s strokovno skrbnostjo podrobno proučiti in financerja pisno opozoriti na njene morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna pojasnila.

- člen

S to pogodbo financer oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo gradbena, obrtniška in inštalacijska dela potrebna za izgradnjo Zdravstvene postaje Tezno, skladno s predano projektno dokumentacijo ter dokumentacijo na podlagi katere je bilo oddano javno naročilo (razpisna dokumentacija), vključno s popisom del in zahtevami glede izvedbe del. Izvajalec prevzema tudi obveznosti priprave dokumentacije in sodelovanja v postopku potrebnim za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Financer in soinvestitor si pridržujeta pravico, da ne naročita posameznih del, v kolikor se bo tekom izvajanja pogodbe izkazalo, da zanje nimata zadostnih sredstev. V kolikor financer ali soinvestitor posameznih del ne naročita, izvajalec ni upravičen do plačil nobenih morebitnih stroškov zaradi zmanjšanja obsega del.

POGODBENA VREDNOST DEL

- člen

Pogodbena vrednost del je določena na osnovi ponudbe izvajalca in znaša:

Vrednost del brez DDV					___________ EUR,

Vrednost DDV	 po stopnji 22% (upoštevan odbitni delež) 	____________ EUR,

pogodbena vrednost z DDV 					_____________ EUR.

(z besedo:  _____________________________________ __/100)

Dela se obračunavajo po 76.a členu ZDDV.

Pogodba se sklepa s cenovno klavzulo na enoto mere.

Pogodbena cena je fiksna in nespremenljiva in se ne spreminja do konca pogodbenih obveznosti izvajalca.

V primeru dodatnih in več del ter nepredvidenih del, veljajo cene na enoto iz pogodbenega predračuna, vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.

Pogodbena vrednost z DDV vključuje vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da financerja, investitorja in soinvestitorja ne bremenijo kakršnikoli dodatni stroški, povezani s predmetom javnega naročila.  V pogodbeno vrednost so vključeni stroški dobavljenega materiala, stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure, amortizacijo, vse stroške povezane z zavarovanjem gradbišča (tako fizično zavarovanje gradbišča, kakor tudi finančna zavarovanja gradbišča in gradnje) zavarovanja gradbišča, ureditev dostopnih varnih poti, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz popisa dela in materiala ter pogodbe in vplivajo na izračun cene. V pogodbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov za izdelavo delavniške in druge dokumentacije, obratovalnih stroškov gradbišča, stroškov tehničnega pregleda, stroškov za označitev in ureditev gradbišča v skladu z veljavnimi predpisi, stroški potrebnih zapor, stroškov gradbiščne ureditve, stroškov meritev,  preiskav in atestov, zavarovanj, zagotavljanja varnosti pri delu, stroški povezanimi z epidemiološkimi ukrepi, stroške izvedbe stalnega monitoringa sosednjih objektov pred vplivi gradnje (našteto primeroma: meritve hrupa, prahu, kakovost zraka), in drugih stroškov, stroške za nemoteno obratovanje objekta v času med gradnjo do primopredaje gradnje in vse ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz popisa dela in materiala ter pogodbe in vplivajo na izračun cene. V pogodbeno ceno so vključeni tudi vsi stroški nastali s pripravo dokumentacije in sodelovanjem potrebnim za pridobitev pravnomočnega uporabnega dovoljenja.

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah, dokumentiranih v gradbeni knjigi in obračunskih načrtih ter fiksnih nespremenljivih cenah, kot so podane pri posamezni postavki v ponudbi izvajalca (v popisu del) do zaključka del po pogodbi.

Izvajalec potrjuje, da je pred oddajo ponudbe in podpisom te pogodbe skrbno pregledal stanje lokacije gradnje in dokumentacijo financerja, na podlagi katere se bodo izvajala pogodbena dela in da je v celoti seznanjen z obsegom in načrtom izvajanja del.

Izvajalec se obvezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven normalnega delovnega časa ali z večizmenskim delom, ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila. Izvajalec se zavezuje, da je seznanjen s popisom del, po katerem bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolnega in/ali neustreznega popisa ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške, ne da bi zaradi tega trpel rok izvedbe del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne financer ustrezne postopke za njeno prekinitev in unovčitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

V primeru, da se cene za elemente, na podlagi katerih je določena cena na enoto, spremenijo v tolikšni meri, da bi bila cena na enoto mere za več kot deset odstotkov višja, lahko izvajalec zahteva, da se cena na enoto mere spremeni za razliko v ceni na enoto mere, ki presega deset odstotkov, razen če so se cene za elemente zvišale potem, ko je izvajalec v zamudi z izvedbo del.

Do zvišanja cene na enoto mere je izvajalec upravičen:

- če je do spremembe cen za elemente, na podlagi katerih je določena cena na enoto mere, prišlo po sklenitvi te pogodbe,

- in izključno za dela, ki so bila izvedena po izkazani spremembi cen za elemente ter hkrati po izvajalčevem pisnem obvestilu financerju in soinvestitorju o spremembi cen za elemente skupaj z zahtevo po spremembi cene na enoto mere.

Obvestilo o spremembi cen za elemente skupaj z zahtevo po povišanju cene na enoto mere je izvajalec dolžan financerju in soinvestitorju poslati najkasneje v roku 14 dni po objavi indeksov za obračun razlike v ceni gradbenih storitev, sicer izgubi pravico uveljavljati povišanje cene na enoto mere za obdobje od spremembe cene za elemente do obvestila in zahteve financerju in soinvestitorju iz tega odstavka. Izvajalec povišanje cen za elemente izkazuje v skladu z indeksi za obračun razlike v ceni gradbenih storitev Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala Gospodarske zbornice Slovenije in določili te pogodbe.

Financer in soinvestitor sta dolžna v roku 14 dni od prejema zahteve izvajalca odločiti o utemeljenosti zahteve po povišanju cene na enoto mere.

Za že obračunana dela izvajalec ni upravičen do uveljavljanja zahtevka za povišanje cen.

Pod enakimi pogoji je financer v primeru pocenitev večjih od 10% upravičen do zahtevka, da se cena spremeni za razliko v ceni na enoto mere, ki presega deset odstotkov. Financer je do znižanja cene na enoto mere upravičen tudi v primeru zamude nastale po krivdi izvajalca.

Pogodbeni stranki se o spremembi pogodbene cene na enoto mere v skladu z določbami tega člena te pogodbe dogovorita z dodatkom k tej pogodbi.

OBRAČUN IN NAČIN PLAČILA

- člen

Sredstva za plačilo opravljenih del zagotavljajo financer, investitor in soinvestitor v deležih, kot opredeljeno v nadaljevanju:

- 	financer (MOM) celotno vrednost ureditve garaže in zunanjih parkirišč,

-	investitor (ZD Maribor) v višini 95,41% vrednosti obračunanih storitev brez garaže in zunanjih parkirišč,

-	soinvestitor (Mariborske Lekarne) v višini 4,59% vrednosti obračunanih storitev brez garaže in zunanjih parkirišč.

Del sredstev investitorja za splošne ambulante v deležu 53,01% vrednosti obračunanih storitev brez garaže, se zagotavlja iz proračunskih sredstev Mestne občine Maribor – financerja.

Del sredstev investitorja za specialistične ambulante v deležu 42,40% vrednosti obračunanih storitev brez garaže, se zagotavlja, na podlagi ločenega sporazuma med občinami ustanoviteljicami ZD Maribor in ZD Maribor.

- člen

Izvajalec mora pred izstavitvijo vsake mesečne situacije do 25. v mesecu dostaviti knjigo obračunskih izmer, kot osnovo za obračun izvedenih del, ki jo v okviru izračunane stopnje gotovosti del (upoštevaje vsa dela, opravila in stroške, ki so zajeti v enotnih cenah, po knjigi obračunskih izmer), potrdi strokovni nadzor financerja do 30. v mesecu. Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu.

V primeru, da so v situaciji obračunana dela, ki predhodno niso bila potrjena s strani strokovnega nadzora, se nesporni del situacije potrdi, za izpodbijani del pa mora izvajalec izstaviti dobropis.

Financer, investitor in soinvestitor si pridržujejo pravico zmanjšati vrednost posamezne mesečne situacije, če v sami situaciji nastopijo sporne postavke.

Obliko mesečnih in končne situacije bo, če bo to potrebno, izvajalcu predpisal financer.

- člen

Izvajalec bo za vsak delež iz prvega odstavka 6. člena pogodbe na podlagi mesečne situacije do 5. v mesecu za prejšnji mesec izstavil ločene e-račune za financerja, investitorja in soinvestitorja. Investitor in soinvestitor morata takoj po prejemu e-računa od izvajalca oziroma najkasneje v roku 5 dneh, le tega v potrditev posredovati financerju. Financer, investitor in soinvestitor so dolžni potrditi ali zavrniti e-račun v roku 15 dni od njegovega uradnega prejema.

Investitor je dolžan v roku 8 dni po prejemu e-računa s strani izvajalca izstaviti e-zahtevek financerju v skladu s prvim odstavkom 6. člena pogodbe. K e-zahtevku mora obvezno priložiti račun izvajalca z jasno označenim datumom prejema. Financer je dolžan poravnati stroške po izstavljenem e-zahtevku največ 30 dni po prejemu e-računa izvajalca pri investitorju.

Investitor e-zahtevke občinam soustanoviteljicam za delež po tretjem odstavku 6. člena pogodbe, izstavi v skladu z ločenim dogovorom med občinami in ZD Maribor.

Financer, investitor in soinvestitor bodo e-račune poravnali največ 30 dni  po uradnem prejemu pravilno izstavljenih in opremljenih e-računov.

Financer, investitor in soinvestitor bodo potrjene e-račune plačali na transakcijski račun izvajalca št.: __________________________ odprt pri ___________

K elektronskemu računu je izvajalec dolžan priložiti:

- mesečno situacijo, potrjeno na podlagi gradbene knjige s strani odgovornega nadzornika,

- račune oziroma gradbene situacije podizvajalcev, potrjene s strani izvajalca, v kolikor gre za neposredna plačila podizvajalcem,

- ostalo dokumentacijo, ki potrjuje, da je zaračunana storitev dejansko opravljena v skladu s to pogodbo.

- člen

Financer, investitor in soinvestitor bodo posamezno potrjeno situacijo izplačali v višini 95 % vrednosti le-te, preostalih 5 % vrednosti, ki veljajo, kot zadržani zneski do izvajalca in podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo, pa se izplačajo v roku 30 dni po primopredaji objekta, podpisanem končnem obračunu ter prejemu zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Končno obračunsko situacijo (končni račun) bo izvajalec predložil v roku 10 dni po podpisu primopredajnega zapisnika o končanju pogodbenih del. Končna situacija mora biti opremljena z:

- zapisnikom o sprejemu in izročitvi izvedenih del;

- zapisnikom o končnem obračunu s prikazom zadržanih zneskov;

- končni znesek, katerega mora izvajalec še dobiti ali vrniti glede na nesporni del obračuna in glede na vrednost zadržanih sredstev,

- podatek o zahtevi o plačilu pogodbenih kazni ali kakršnekoli povzročene škode eni od strank, podatke o zadevah o katerih ni bilo soglasja.

V primeru plačilne zamude financerja, investitorja ali soinvestitorja lahko izvajalec obračuna zakonske zamudne obresti. Na zadržan znesek se obresti ne obračunavajo.

Financer na podpisanih izvršenih delih ne dovoljuje pridržkov lastninskih pravic na premičninah ter uporabe klavzule predelave s strani izvajalca ali njegovih podizvajalcev ter drugih sodelujočih subjektov pri izvedbi te pogodbe, v kar izvajalec s podpisom te pogodbe izrecno privoli in s čimer je dolžan seznaniti in pogodbeno zavezati svoje podizvajalce ter druge sodelujoče pri izvedbi te pogodbe. Izvajalec s podpisom pogodbe potrjuje, da se s tem izrecno strinja. Za izvršena dela štejejo dela, ki so izvedena do te mere, da so materiali fiksno in dokončno spojeni z objektom. Prevzem izvedenih del, vključno z njihovo kakovostjo, se v celoti opravi  z zapisnikom o sprejemu in izročitvi (v nadaljevanju: primopredajnim zapisnikom) na prevzemu.

ROK DOKONČANJA DEL

- člen

Rok za izvedbo vseh pogodbenih del, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja znaša 24 mesecev od uvedbe v delo. Izvajalec mora GOI dela zaključiti v roku 22 mesecev od uvedbe v delo.

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del naslednji delovni dan po uvedbi v delo. Za čas uvedbe v delo se šteje dan na katerega financer in izvajalec opravita primopredajo zemljišča in obstoječih objektov kjer se bodo dela izvajala ter vso potrebno dokumentacijo za izvedbo del. Izvajalec mora po podpisu pogodbe pristopiti k uvedbi v delo v roku, ki ga določi financer, sicer ima financer pravico unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Terminski plan v obliki gantograma v skladu s pogoji financerja predloži izvajalec v potrditev financerju in strokovnemu nadzoru najkasneje v roku 10 dni po podpisu pogodbe. V gantogram se natančno določi tako terminski načrt GOI del, kakor tudi pridobitev uporabnega dovoljenja. Poleg terminskega plana predloži izvajalec tudi predviden finančni plan ter plan delovne sile, skladen s terminskim planom izvajanja del. Razdelan mora biti na način, da omogoča povezavo s popisnimi postavkami, ki vsebujejo referenčno povezavo na elemente BIM modela. Terminski plan potrdita financer in strokovni nadzornik.

Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal skladno z dogovorjenim terminskim planom. Časovni rok izvedbe se lahko spremeni v primeru višje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okoliščine, ki jih financer ali izvajalec, čeprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti.

Pogodbena stranka, na strani katere nastopijo okoliščine, zaradi katerih nastane morebitna potreba po spremembi posameznega vmesnega ali končnega pogodbenega roka, mora drugo pogodbeno stranko v primernem roku oz. najkasneje v 5 (petih) dneh od nastopa okoliščine, v primeru nastopa dogodka višje sile pa najpozneje v 2 (dveh) dneh, pisno po pošti ali po elektronski pošti obvestiti o nastopu okoliščin in utemeljiti predlagano podaljšanje glede na nastale okoliščine oz. primere.

V kolikor zaradi predlagane prerazporeditve vmesnih rokov ne pride do prekoračitve končnega roka, sklenitev aneksa ni potrebna.

Vsi dnevi v tej pogodbi se štejejo kot koledarski dnevi, razen kadar ni izrecno drugače določeno.

Financer si pridržuje pravico, da začasno zaustavi dela, o čemer bo pravočasno obvestil izvajalca. Za čas zaustavitve del izvajalec nima pravice zaračunavati stroškov zaradi zaustavitve del. Rok za dokončanje v primeru zaustavitve del na zahtevo financerja ne teče, sicer pa se morajo dela izvajati neprekinjeno.

V kolikor bo izvajalec presodil, da ne bo mogel izvesti pogodbenih obveznosti v dogovorjenem roku, mora podati argumentirano prošnjo za podaljšanje roka z navedbo objektivno opravičljivih razlogov za zamudo roka, o utemeljenost katerih bo financer, skupaj z investitorjem, soinvestitorjem in strokovnim nadzorom presodil skladno s pogodbo in pravili ZJN-3. O morebitnem podaljšanju se bo sklenil aneks skladno z 95. členom ZJN-3.

Rok se lahko spremeni izključno v primerih iz 41. uzance (PGU 2020, objavljene na spletni strani Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS in Sekcije gradbincev pri OZS), alineje 1, 2, 3, 4, 6 in 10. Spremenjene roke morata potrditi financer in strokovni nadzor.

OBVEZNOST FINANCERJA, INVESTITORJA IN SOINVESTITORJA

- člen

Financer bo uvedel izvajalca v delo s tem, da bo:

- izvedel primopredajo zemljišča,

- izvajalcu predal PZI projektno dokumentacijo,

- izvajalcu predal DGD projektno dokumentacijo in kopijo gradbenega dovoljenja,

- izvajalcu dal na razpolago vso dokumentacijo in informacije s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg storitev potrebne,

- imenoval odgovornega predstavnika financerja, investitorja, soinvestitorja in strokovnega nadzornika za čas gradnje,

- imenoval koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

O uvedbi v delo se sestavi zapisnik o uvedbi v delo.

V času gradnje se financer, investitor in soinvestitor obvezujejo:

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih storitev,

- urediti plačilne obveze, izhajajoče iz te pogodbe.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje da bo:

- financerju pravočasno predal usklajen natančen terminski in finančni plan znotraj danega roka za izvedbo v roku 10 dni po podpisu pogodbe, ki sta ga stranki predhodno uskladili,

- pred pričetkom izvajanja del skupaj s strokovnim nadzorom pripravil prijavo gradbišča in jo namestil na gradbiščno tablo na vidno mesto,

- na svoje stroške izvedel ustrezno ureditev, označitev in zavarovanje gradbišča (zaščita izkopov, zaščita in odvajanje meteornih voda, zaščita pred nepooblaščenim dostopom, …)

- zagotovil ustrezne prostore za sestanke za udeležbo najmanj 12 oseb;

- na svoje stroške izvedel odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti, razen ovir, ki so kulturnozgodovinskega pomena,

- na svoje stroške izvedel zakoličbo obstoječih komunalnih vodov,

- na svoje stroške izvedel  zakoličbo objekta,

- v roku 10 dni po podpisu pogodbe izročil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

- izdelal in financerju pred pričetkom del predložil (s strani strokovnega nadzornika potrjen) tehnološko-ekonomski elaborat za izvajanje del po tej pogodbi in plan tekoče kontrole kakovosti,

- izdelati izvedbene načrte montažnih elementov, konstrukcij in opreme, montažne in delavniške načrte ter druge tehnične prikaze (kot del PZI dokumentacije) in jih predložil tako, da bodo primerni za posodobitev BIM modela ter zanje pridobiti potrditev BIM nadzornika in vodje projekta (VP),

- za gradbene in druge proizvode, ki jih predlaga, kot ekvivalent proizvodov v projektantskem popisu, mora izvajalec pred vgradnjo s strani strokovnega nadzora pridobiti potrditev za njihovo ustreznost. Predlagati mora blago ali opremo enake ali boljše kakovosti.

- vsa dela izvajal v skladu s potrjeno projektno dokumentacijo, v skladu s tehničnimi predpisi, standardi, gradbenimi normativi, pravili stroke in z dobrimi običaji, v skladu z načeli dobrega strokovnjaka ter v skladu s pogodbo,

- pravočasno pred oddajo ponudbe, pred podpisom pogodbe in pred pričetkom gradnje podrobno preučil prejeto dokumentacijo in objekt ter financerja pisno opozoril na tehnične pomanjkljivosti v dokumentaciji za izvedbo gradnje, ki bi lahko bile v nasprotju z veljavnim Gradbenim zakonom,  z  gradbenim  dovoljenjem,  predpisi,  s  katerimi  se  podrobneje  določijo bistvene ter druge zahteve in drugimi predpisi ter v nasprotju z ekonomičnostjo v času uporabe objekta,

- vsa dela izvajal v skladu z navodili in pravili financerja,

- pripravil in s strokovnim nadzorom uskladil vzorce vmesnih in končnega računa (situacij) ter končnega obračuna po navodilih financerja;

- predložil vzorce v obsegu, ki ga določi financer;

- vgrajeval materiale, elemente in opremo ustrezne kvalitete v skladu z veljavnimi predpisi in standardi ter na podlagi vzorcev potrjenih s strani strokovnega nadzora, financerja, investitorja in soinvestitorja,

- pred vgradnjo materialov za te pridobil in predal strokovnemu nadzoru in financerju dokumentacijo o predpisani kvaliteti in ustreznosti elementov,

- vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s tehnično dokumentacijo, v nasprotnem primeru bo neustrezen material takoj odstranil z gradbišča in saniral neustrezno izvedeno delo tako, da bo v skladu s stroko,

- od dneva uvedbe v delo vodil vso z zakonom predpisano dokumentacijo v slovenskem jeziku - knjigo obračunskih izmer (gradbeno knjigo) in gradbeni dnevnik o izvajanju in napredovanju del,

- operativno vodil in spremljal (tedensko) terminski in finančni plan izvajanja vseh del v sklopu gradnje ter odprave vseh pomanjkljivosti na izvedenih delih;

- zagotovil strokovno vodstvo in zadostno število strokovno usposobljenih delavcev za pravočasno izvršitev pogodbenih obveznosti,

- za vodenje gradnje določil vodjo del iz področja gradbeništva in ki zanj opravlja  poklicne  naloge  v  eni  od  predpisanih  oblik  v  skladu  z  zakonom,  ki  ureja inženirsko dejavnost. Vodja del skrbi za izvajanje del nad gradnjo v celoti in je v času izvajanja del stalno (dnevno) prisoten na gradbišču,

  - vodja del se bo udeleževal rednih sestankov s financerjem ter strokovnim nadzorom na katerih bo predstavil potek del ter reševal morebitne zaplete pri gradnji,

  - vodja del bo sodeloval pri pripravi zapisnika vmesnih in končnega kvalitetnega ter količinskega pregleda izvedenih del,

  - vodja del bo sodeloval pri pripravi zapisnikov faznih in končne primopredaje izvedenih del,

  - vodja del bo sodeloval pri inšpekcijskih pregledih,

  - vodja del bo sodeloval pri strokovno-tehničnih pregledih, tehničnem pregledu in pri pridobivanju uporabnega dovoljenja ter sodeloval s financerjem ves čas do pridobitve pravnomočnega uporabnega dovoljenja,

  - vodja del bo s financerjem sodeloval v času garancijskih rokov.

- opravljal vse ostale naloge v skladu z Gradbenim zakonom ali zakonodajo veljavno v času izvajanja projekta;

- izvajal naloge po BIM:

  - v okviru izvajanja storitev, bo moral izbrani izvajalec v sodelovanju s financerjem, strokovnim nadzorom in projektantom pripraviti »izvedbeni plan BIM«, ki vključuje skupno podatkovno okolje za modele BIM, vloge, standarde kakovosti itd.

  - izvajalec se v okviru izvajanja storitev zavezuje izvajati sledeče naloge:

    - zakup licenčnine za cel čas trajanja gradnje + 3 mesece po primopredaji objekta in končnem obračunu

    - vzpostavitev skupnega okolja za izmenjavo podatkov (CDE - Common Data Environment) kot npr. Dalux Box in Field;

    - upravljanje skupnega okolja za izmenjavo podatkov (CDE - Common Data Environment) kot npr. Dalux in Field;;

    - upravljanje projektnih informacij;

    - sodelovanje z vsemi udeleženimi v zvezi z izvajanjem nalog po BIM;

    - s strani financerja pooblaščenim drugim izvajalcem, kot na primer dobaviteljem opreme, omogočiti souporabo CDE;

    - vnos sprememb in odstopanj nastalih v času gradnje, ki so navedene v gradbenem dnevniku in podpisane s strani odgovornega strokovnega nadzornika in odgovornega projektanta;

- sproti in po končanih gradbenih delih na svoje stroške z gradbišča odstranjeval ves odpadni material, ki je ostal po izvajanju del in čistil gradbišče,

- z objekta in zemljišča na svoje stroške odstranil vse pri delu nastale ruševine, demontirane predmete in morebitne začasne objekte,

- na svoje stroške zagotovil za izvajanje del potrebne priključke na električno energijo in vodo ter ostale potrebne priključke, zagotovil merilnike. Stroške porabe nosi izvajalec,

- na lastne stroške zagotovil deponijo materiala, v skladu z veljavnimi predpisi in zato tudi pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja, ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (ki veljajo za tovrstne gradnje),

- upošteval in predložil financerju vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov, pooblaščencu, po zaključku gradnje pa bo dostavil dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije,

- vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov ter načinu njihovega deponiranja, ki jo bo mesečno, skupaj z obračunom dostavljal financerju,

- sodeloval pri izdelavi  varnostnega načrta gradbišča,

- sodeloval s koordinatorjem za varstvo in zdravje pri delu;

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno na svoje stroške poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost,

- na svoje stroške poskrbel za varnost ljudi in premoženja ter vseh ostalih morebitnih škod nastalih kot posledica izvajanja tega posla, saj v primeru nastanka škode nosi vso kazensko in civilno odgovornost,

- z izvajanjem del ne bo posegal na sosednja zemljišča in zagotavljal nemoten dostop do objektov v neposredni bližini

- na svoje stroške poskrbel za ustrezno zavarovanje objektov v neposredni bližini izvajanja gradbenih del oz. nosil vso odgovornost za varovanje le teh,

- najkasneje v roku 10 dni po podpisu pogodbe financerju predložil dokazilo o zavarovanju civilnopravne odgovornosti, odgovornosti za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti po GZ-1, ki mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala financerju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake, opustitve dolžnosti izvajalca, pri njem zaposlenih ali njegovih podizvajalcih. Višina zavarovanja mora pokrivati 1.000.000,00 EUR, v celotnem času izvajanja pogodbenih del. V kolikor ima izvajalec v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora le-to kriti škodo, povzročeno v Republiki Sloveniji. Če izvajalec v navedenem roku od sklenitve pogodbe ne bo predložil ustreznega dokazila o zavarovanju skladnega z določili te pogodbe, lahko financer unovči predloženo finančno zavarovanje za resnost ponudbe ali/in odstopi od pogodbe,

- najkasneje v roku 10 dni po podpisu pogodbe financerju predložil dokazilo o gradbenem zavarovanju. Višina zavarovanja mora pokrivati celotno vrednost dogovorjenega posla, v celotnem času izvajanja pogodbenih del (do podpisa primopredajnega zapisnika). Če izvajalec v navedenem roku od sklenitve pogodbe ne bo predložil ustreznega dokazila o zavarovanju skladnega z določili te pogodbe, lahko financer unovči predloženo finančno zavarovanje za resnost ponudbe ali/in odstopi od pogodbe,

- omogočil na gradbišču brezpogojno izvedbo morebitnih drugih del s strani financerja pooblaščenega izvajalca teh del v času izvajanja del po tej pogodbi,

- omogočiti dostop in montažo dobavitelju opreme izbranim s strani financerje in soinvestitorja pred primopredajo objekta,

- sodeloval z dobaviteljem opreme izbranim s strani financerja in soinvestitorja pred primopredajo objekta,

- hranil vso dokumentacijo, povezano z izvedbo projekta na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta,

- fotografiral vsako posamezno fazo gradnje, predvsem detajle, ki po končani gradnji ne bodo vidni in financerju mesečno poročal ter izročil CD s fotografijami, iz katerih bo razvidna pravilnost izvedbe posamezne faze gradnje,

- na svoje stroške odpravljal napake v okviru dogovorjenih garancijskih dob v 22. in 23. členu te pogodbe ter zagotavljal brezhibno delovanje in uporabo objekta in montirane opreme, kot je zahtevano v pogodbi in Navodilih ponudnikom,

- za čas garancijske dobe investitorju in soinvestitorju zagotavljal vzdrževanje in servisiranje dobavljenih naprav in opreme,

- ves čas trajanja te pogodbe spoštoval vso zakonodajo s področja gradenj in drugo področno zakonodajo,

- izvedel monitoring v času gradnje v skladu z načrtom monitoringa v času gradnje in morebitne dodatne stroške izvedbe monitoringa, v kolikor bi se v času gradnje izkazalo, da bi bilo potrebno predvideti še dodatna merska mesta v skladu z veljavno zakonodajo,

- naročil in kril stroške geodetskega načrta novega stanja zemljišča po končani gradnji,

- naročil in kril stroške projekta za vpis v uradne evidence (PVE),

- naročil in kril stroške eventualno potrebnih začasnih prevezav in začasnih rešitev za nemoteno delovanje obstoječih energetskih, kanalizacijskih in drugih sistemov vključno s stroški upravljavcev vodov in naprav,

- na svoje stroške zaščitil vse komunale in druge naprave oz. objekte, ki na terenu obstajajo in to skladno z zahtevami upravljavca teh naprav in objektov,

- kril stroške soglasja in drugih stroškov vezanih na uporabo javne površine,

- kril stroške soglasja in izvedbe posegov v varovalni pas občinske ceste,

- kril stroške pridobitve dovoljenja za izvajanje del na in ob občinski javni cesti – prekopi, podkopi in vse stroške vezane na izpolnitev pogojev izdanega soglasja,

- dela na prometni, komunalni, energetski infrastrukturi in priključkih izvajal izključno s pooblaščenimi izvajalci in po pogojih internih pravilnikov in navodil upravljavcev prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter na lastne stroške zagotavljal kvalitetni nadzor upravljavcev, izdelal vris v kataster komunalnih vodov;

- na svoje stroške izvajal sprotne geodetske meritve izvedenih del, predložitev teh meritev je pogoj za potrditev izvedenih del v knjigi obračunskih izmer,

- stroški stalne notranje geomehanske kontrole izvajalca,

- kril stroške stalne notranje geodetske kontrole izvajalca,

- izvajal potrebne dodatne meritve in atesti po pogojih strokovnega nadzora, geomehanskega nadzora ali geodetskega nadzora,

- kril stroške vseh delovnih in zaščitnih odrov,

- seznanil uporabnika z obratovanjem objekta po dokončanju del,

- izvedel zagon in poizkusno obratovanje naprav s potrebnimi surovinami in energijo ter kril stroške do konca primopredaje objekta;

- po končanih delih na svoje stroške vzpostavil uporabljeno zemljišče v prvotno stanje in odpravil vse poškodbe nastale zaradi gradnje na drugih objektih, napravah, površinah, ter na dostopnih poteh,

- po končanih delih predal načrte sprememb in odstopanj nastalih v času gradnje z rdečo barvo vrisanih v en (1) izvod vsakega načrta PZI dokumentacije (enako kot v BIM), ki so navedene v gradbenem dnevniku,

- po končani gradnji na lastne stroške opravil vse strokovne preglede, čiščenje, preizkuse, dezinfekcije vgrajenih inštalacij in kanalizacije,

- z dopisom obvestil financerja o dokončanju GOI del,

- po končanih delih na lastne stroške pripravil in predal potrjeno dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), izkaz požarne varnosti, geodetski posnetek/načrt izvedenega stanja, potrdila (poročila), elaborate ter druge podatke, dokumente in dokazila skladno z veljavno zakonodajo in gradbenim dovoljenjem ter drugo dokumentacijo v slovenskem jeziku (ateste, certifikate, navodila za vzdrževanje in uporabo, garancijske liste,…) v štirih tiskanih in elektronskem izvodu,

- izvedel in sodeloval na tehničnem pregledu objekta ter pridobitvi uporabnega dovoljenja. V kolikor je pri tehničnem pregledu ugotovljeno, da dela niso izvedena v celoti, kvalitetno in brez pomanjkljivosti mora izvajalec v dogovorjenem roku izvesti dela potrebna za dokončanja oziroma odpravo pomanjkljivosti. Vse stroške izvedbe tehničnega pregleda krije izvajalec,

- financerju predal finalno očiščen objekt, ki ga bo možno uporabljati v skladu s svojim namenom,

V kolikor izvajalec ne bo upošteval navodil, ki se nanašajo na čas izvajanja projekta, ga lahko financer odstrani z gradbišča in unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma dela na stroške izvajalca poveri drugemu.

Vodja gradnje in vodje posameznih del morajo biti prisotni na vseh koordinacijah ter na gradbišču v času in ob delih, kjer je to potrebno in kot to določi strokovni nadzornik. V kolikor prisotnost ključnega kadra na gradbišču ni skladna z določili pogodbe lahko financer izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen. V primeru, da se ne zagotavlja zahtevane prisotnosti ključnega kadra kakor je ta opredeljena v pogodbi, lahko financer zaračuna pogodbeno kazen v višini 250 EUR za vsak dan, ko izvajalec krši zahtevo v zvezi s prisotnostjo na način, da ga na gradbišču ni, čeprav bi moral biti.

Izvajalec je dolžan vsa začeta dela voditi tako, da neugodne vremenske razmere ne povzročijo škode na območju izvajanja gradbenih del in drugih območjih, ki bi bila lahko prizadeta zaradi izvedbe gradnje.

Izvajalec bo omogočil dostop za potrebe intervencije ali vzdrževanja. Izvajalec je dolžan dela izvajati na način, da je nemotena uporaba okoliških objektov in omogočen varen dostop do njih.

Za morebitno nastalo škodo tretjim osebam in škodo nastalo na sosednjih objektih in zemljiščih se izvajalec zavezuje, da ima sklenjeno veljavno zavarovanje za splošno civilno odgovornost v višini 1.000.000,00 EUR, v vsebini, določeni v Navodilih ponudnikom.

Izvajalec se obvezuje tudi, da bo, v kolikor bi zaradi nespoštovanja njegovih pogodbenih obveznosti prišlo do kakršnihkoli sankcij za financerja, finančne posledice financerju v celoti poravnal.

Strokovni  nadzornik bo v imenu financerja pred pričetkom izvajanja del pripravil in izvedel prijavo gradbišča v elektronski obliki in jo posredoval izvajalcu, izvajalec pa mora kopijo prijave na gradbišču namestiti na vidno mesto.

PODIZVAJALCI

- člen

(to vsebino naročnik vključi v pogodbo, če ponudnik pri izvajanju naročila ne nastopa s podizvajalci)

Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal sam. V dela po tej pogodbi izvajalec ne sme samovoljno vključiti podizvajalca. Izvajalec lahko v primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del, naročniku predlaga vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi, ki izpolnjuje vse pogoje in zahteve naročnika vezane na podizvajalca iz dokumentacije v postopku oddaje javnega naročila. Vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi je mogoča po predhodnem soglasju naročnika s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.

ALI

(naročnik to vsebino vključi v pogodbo, če ponudnik pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci)

Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali naslednji podizvajalci:

1. ______________________________;      _____________________

Matična št.: _________________, davčna št.: SI ________, TRR: ___________________pri __________________________________________

(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun).

Za izvajalca bo podizvajalec opravil naslednja dela:

…………………………………………………………………………v vrednosti , ……………… EUR brez DDV

Podizvajalec zahteva/ne zahteva, da naročnik našo terjatev plačuje neposredno.

2. ______________________________;      _____________________

Matična št.: _________________, davčna št.: SI _________, TRR: ___________________pri __________________________________________

(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun).

Za izvajalca bo podizvajalec opravil naslednja dela:

…………………………………………………………………………v vrednosti , ……………… EUR brez DDV

Podizvajalec zahteva/ne zahteva, da naročnik našo terjatev plačuje neposredno.

Izvajalec se obvezuje, da bo pogodbene obveznosti izvedel v sodelovanju s podizvajalci, navedenimi v ponudbi in da ne bo zamenjal katerega od navedenih podizvajalcev brez predhodnega pisnega soglasja naročnika in ob pogoju, da novi podizvajalec izpolnjuje pogoje za podizvajalce iz razpisne dokumentacije.

Zamenjavo podizvajalca predlaga izvajalec s pisno vlogo, ki jo mora podati naročniku najkasneje v petih (5) dneh po spremembi podizvajalca in kateri mora biti priložena naslednja dokumentacija:

- svoja izjava, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu (v kolikor zamenjuje podizvajalca);

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih pogodbenih obveznosti neposredno novemu podizvajalcu;

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu ter

- vsa dokumentacija, ki se v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom zahteva za podizvajalca.

Naročnik  bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema popolnega predloga.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki to pisno zahtevajo. Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila, soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca.

Izvajalec mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Kadar namerava izvajalec izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

- izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če naročnik ugotovi, da pogodbene obveznosti izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico  odstopiti od te pogodbe.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo celotnega naročila, ne glede na število podizvajalcev in dano soglasje naročnika k menjavi ali izboru podizvajalcev.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOGOVORJENIH DEL

- člen

Financer in soinvestitor si pridržujeta pravico zmanjšati obseg predvidenih del, ne da bi za to morala navajati razloge. Izvajalcu del iz tega naslova ne pripada odškodnina zaradi zmanjšanja obsega del, upravičen je le do stroškov za že izvedena dela.

Izvajalec se zavezuje prevzeta dela izvršiti skladno z razpisno in s ponudbeno dokumentacijo.

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe, obsega del ter kvalitete materiala so po predložitvi vzorca in dokumentacije dopustne le s pisnim soglasjem financerja.

Če nastopi potreba po izvedbi nepredvidenih del za zagotovitev stabilnosti objekta ali za preprečitev škode, jih lahko opravi izvajalec brez predhodne potrditve financerja, investitorja in soinvestitorja, vendar s potrditvijo strokovnega nadzora. O izvedbi teh del mora izvajalec financerja nemudoma pisno obvestiti.

DODATNA DELA

- člen

Izvajalec je dolžan izvesti vsa morebitna dodatna dela potem, ko jih zahteva in pisno odobri financer. Za vsa dodatna dela je obvezna sklenitev aneksa ali ločene pogodbe, sicer dela ne štejejo za naročena.

Kot dodatna dela štejejo dela, ki niso predvidena v projektni nalogi ali v projektni dokumentaciji ob sklenitvi pogodbe.

Vrednost teh del se določi na podlagi norm v gradbeništvu in ob upoštevanju pogodbenega predračuna, v kolikor je to mogoče oz. ob upoštevanju veljavnih kalkulativnih osnov iz cenika in analize pogodbenih cen izvajalca z namenom, da so cene poznejših del opredeljene na istih osnovah, kot cene iz osnovne pogodbene ponudbe. Popust na dodatna dela mora biti najmanj identičen popustu iz osnovne pogodbene ponudbe. Izvajalec je financerju dolžan predložiti analizo cene.

POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru, da izvajalec z izvajanjem del ne izpolnjuje terminskega plana, zamuja v ključnih fazah in mejnikih ali preda objekt z zamudo po svoji krivdi (predmet gradnje ni dokončan v pogodbenem roku oziroma ni v dogovorjenem roku za pridobitev pravnomočnega uporabnega dovoljenja le-to pridobljeno) je dolžan plačati financerju pogodbeno kazen v višini 1 ‰ od pogodbene vrednosti za vsak zamujeni koledarski dan. Pogodbena vrednost se ugotavlja na podlagi končne situacije.

Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10 % od pogodbene vrednosti, ugotovljene na podlagi končne situacije.

Izvajalec se prav tako zaveže poravnati vse stroške strokovnega nadzora in morebitne druge materialne ali nematerialne stroške financerja, investitorja ali soinvestitorja, do katerih bi prišlo zaradi neupravičene zamude ali prekoračenega roka.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunavati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode financerju, investitorju ali soinvestitorju. Povračilo tako nastale škode bo financer uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

V primeru nastanka škode, ki jo utrpi financer, investitor ali soinvestitor zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko financer zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga financer k temu pozove, skupaj s financerjem sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca.

V kolikor financer ugotovi, da dela ne potekajo skladno s pogodbenimi določili in zato izvajalec pogodbene obveznosti ne more dokončati v pogodbenem oziroma sporazumno podaljšanem roku ter dogovorjeni kvaliteti, bo lahko financer dokončanje del oddal drugemu na račun izvajalca.

Financer ima pravico zahtevati tako izpolnitev obveznosti kot pogodbeno kazen. Če financer sprejme izpolnitev obveznosti, si pridržuje tudi pravico do pogodbene kazni (s tem določilom se šteje, da je izpolnjena obveznost financerjevega sporočila izvajalcu iz petega odstavka 251. člena OZ).

Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko financer vedno unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

ZAPISNIK O PREGLEDU KONČANIH DEL,  PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK IN KONČNI OBRAČUN

- člen

Kvalitetni in količinski pregled pogodbenih del opravijo financer, investitor, soinvestitor, strokovni nadzor  in izvajalec v roku 10 dni po pisni izjavi izvajalca o dokončanju GOI del. Ob pisni izjavi mora izvajalec predložiti vso potrebno tehnično dokumentacijo, potrjeno dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), izkaz požarne varnosti, geodetski posnetek izvedenega stanja, elaborate ter druge podatke, dokumente in dokazila skladno z veljavno zakonodajo in gradbenim dovoljenjem ter drugo dokumentacijo v slovenskem jeziku (ateste, certifikate, navodila za vzdrževanje in uporabo, garancijske liste,…).

Ob pregledu so financer, investitor, soinvestitor, strokovni nadzornik ter izvajalec dolžni pregledati izvršena dela in tehnično dokumentacijo po tej pogodbi in ugotovljeno zapisati v zapisnik o pregledu končanih del.

Morebitno ugotovljene napake se vpišejo v zapisnik o pregledu končanih del in se določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti financer na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo financer unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo del ali obračunal strošek od zadržanih sredstev. Financer si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 5 % na vrednost storitve za kritje svojih manipulativnih stroškov.

V primeru, da napake ne bodo odpravljene v roku veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vsaj 8 dni pred iztekom njene veljavnosti, sicer lahko financer uveljavi obstoječo finančno zavarovanje upoštevajoč ocenjeno vrednost stroška odpravljanja napake. V tem primeru se morebitni presežek po obračunu dejanskih stroškov v 8 delovnih dni nakaže na račun izvajalca.

- člen

Ko poteče rok za odpravo napak in so odpravljene vse napake (bodisi, da jih odpravi izvajalec, bodisi da jih na stroške izvajalca opravi financer), se objekt ponovno pregleda in v kolikor je pridobljeno tudi uporabno dovoljenje se podpiše primopredajni zapisnik. Z dnem podpisa primopredajnega zapisnika se šteje zaključek pogodbenih del.

- člen

Pogodbene stranke so sporazumne, da takoj po primopredaji del začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem roku, najkasneje pa v šestdesetih (60) dneh po primopredaji del.

Končni obračun vsebuje zlasti:

- vrednost pogodbenih del in morebitnih dodatnih del ter nujnih nepredvidenih del;

- znesek, izplačan po situacijah;

- končni znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu obračuna;

- morebitni znesek iz naslova manj vrednosti izvedenih del;

- podatek, ali so pogodbena dela izvedena v pogodbenem roku in če niso, za koliko je bil rok prekoračen;

- višina pogodbene kazni in morebitno povzročene škode;

- podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseženo soglasje.

S končnim obračunom se uredijo odprta razmerja med pogodbenimi strankam in določi izvršitev njihovih medsebojnih pravic in obveznosti iz pogodbe. Končni obračun ima naravo zunajsodne poravnave med strankama.

S končnim obračunom se zajamejo vsa dela, izvedena po pogodbi, ki jih je izvajalec dolžan ali pooblaščen izvesti, ne glede na to, ali so dela zajeta z začasnimi mesečnimi situacijami ali ne. S končnim obračunom se lahko spremeni dejansko stanje, ugotovljeno z začasnimi mesečnimi situacijami.

Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme v njeni odsotnosti izdelati druga pogodbena stranka ter ga nato nemudoma s priporočeno pošto poslati drugi pogodbeni stranki.

Končni obračun podpišejo skrbniki pogodbe.

Podpisan končni obračun je pogoj za izstavitev končne situacije.

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec mora najkasneje v roku desetih (10) delovnih dni po sklenitvi pogodbe financerju izročiti bančno garancijo ali enakovredno garancijo zavarovalnice za dobro izvedbo del v višini 5 % vrednosti pogodbenih del oziroma vrednosti iz pogodbe z DDV, kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del in jo financer lahko unovči:

- v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po izvajalčevi krivdi,

- v primeru nekvalitetne izvedbe del po pogodbi in dobave nekvalitetnih in neustreznih materialov in opreme po pogodbi,

- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu te pogodbe,

- za poplačilo pogodbene kazni zaradi prekoračitve pogodbenega roka (vmesnih ali končnega),

- za poplačilo pogodbene kazni zaradi opustitve pričetka del v roku od uvedbe v delo,

- v primeru, da izvajalec ne predloži bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi,

- v primeru, da izvajalec tekom izvedbe projekta ne izpolnjuje zahteve glede zavarovanja po pravilih veljavne gradbene zakonodaje in skladno z zahtevami financerja,

- za poplačilo stroškov za škodo, povzročeno z deli izvajalca na predmetu pogodbe ali na sosednjih objektih ali na infrastrukturi,

- v primeru če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov,

- če izvajalec ne dostavi ustrezno zvišanega ali podaljšanega instrumenta zavarovanja dobre izvedbe del do roka, ki se opredeli v aneksu k pogodbi v primeru povišanja osnovne pogodbene vrednosti,

- v drugih primerih določenih s pogodbo.

V primeru, da pride do insolventnosti izvajalca (pri čemer se za opredelitev tega statusa uporabljajo določbe 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (oziroma določila vsakokratne zakonodaje), lahko financer, če mu po pokritju stroškov iz alinej predhodnega odstavka preostali znesek to omogoča, del finančnih sredstev unovčene garancije nameni za kritje tistih potrjenih obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev iz podizvajalskih pogodb po tej pogodbi, ki so nujno potrebne za dokončanje projekta.

Zavarovanje mora biti veljavno 30 dni po poteku pogodbenega roka in se mora podaljšati v primeru podaljšanja roka za izvedbo pogodbenih del, oziroma najmanj do izročitve zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Če se med trajanjem izvedbe del spremeni pogodbeni rok ali pogodbena vrednost, mora izvajalec v roku 10 (deset) dni od podpisa aneksa k tej pogodbi financerju predložiti novo finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le tega, skladno s spremembo pogodbenega roka, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantnega zneska v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

Če izvajalec v navedenem roku od sklenitve dodatka k tej pogodbi ne bo predložil ustreznega finančnega zavarovanja skladnega z določili te pogodbe, lahko financer unovči predloženo finančno zavarovanje ali unovči vloženo finančno zavarovanje in odstopi od pogodbe.

V primeru, da izvajalec v predpisanem roku ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz tega člena, ima financer pravico unovčiti bančno garancijo za resnost ponudbe.

ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

- člen

Izvajalec mora v roku desetih (10) delovnih dni po primopredaji objekta, podpisu končne obračunske situacije in podpisu končnega obračuna izročiti financerju bančno garancijo ali enakovredno garancijo zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% od končne vrednosti izvedenih del z DDV, z obdobjem veljavnosti 10 let in 60 dni, ki začne teči od primopredaje objekta in znaša 10 let za solidnost gradnje in streho (v zvezi s streho se garancija razteza na vse elemente, ne zgolj na solidnost gradnje) in najmanj 5 let za vsa izvedena dela in vso montirano opremo ne glede na garancijske roke posameznih proizvajalcev.

Izvajalec lahko predloži zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi (10 let) ali zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi z obdobjem veljavnosti 5 let, vendar mora najkasneje v roku 30 dni pred potekom veljavnosti zavarovanja predložiti novo zavarovanje z obdobjem 5 let in 60 dni. V kolikor izvajalec ne bo pravočasno predložil novega zavarovanja za odpravo napak bo financer v celoti unovčil predhodno dano finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

V kolikor izvajalec v roku ne bo predložil bančne garancije ali enakovredne garancije zavarovalnice za odpravo napak v garancijski dobi, lahko financer unovči dano zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pred izdajo garancije izvajalec in financer predhodno uskladita besedilo in znesek garancije.

GARANCIJSKA DOBA

- člen

Izvajalec jamči, da bo gradbena dela izvedel tako, da bodo v celoti in v vseh svojih delih ustrezala zakonskim in tehničnim predpisom ter standardom, veljavnim za tovrstne gradnje.

Izvajalec jamči, da bo pri gradbenih delih uporabil samo z zakonodajo potrjene materiale (izjave o skladnosti, certifikati in druga dokazila) ustrezne kvalitete ter sodobne metode in postopke izvedbe del. Izvajalec jamči, da bodo njegove storitve v okviru pogodbe pravočasne, kompletne in tehnično brezhibne.

V primeru, da se ob tehničnem pregledu izvedenih del pokaže, da niso izpolnjene garantirane karakteristike, mora izvajalec v okviru pogodbenega roka dokončanja izvesti potrebne spremembe oz. popravila, v nasprotnem primeru lahko financer unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Garancijski rok za odpravo napak vezanih na solidnost gradnje znaša 10 let po primopredaji objekta. Splošni garancijski rok za montirano opremo znaša 5 let (60 mesecev) po primopredaji del.

Solidnost gradbe po tej pogodbi pomeni, da objekt oziroma predmet pogodbe, kot celota in vsi njegovi deli izpolnjujejo vse bistvene zahteve v skladu s predpisi, zlasti pa garancija za solidnost gradbe obsega vse vitalne dele stavbe (nosilne dele, temelje, temeljna tla, fasadni ovoj, streho objekta, streho garaže, hidroizolacijo, stavbno pohištvo, montažne elemente, ograje, montažne stene, strope, instalacijske sisteme itd.) in tudi brezhibno delovanje celotnega objekta, vseh električnih, strojnih inštalacij in opreme. V okvir zavarovanja solidnosti gradbe štejejo tudi vse stvarne napake, ki se na enak način pojavljajo na več mestih (sistemske napake).

Za vgrajene dele, naprave in opremo je izvajalec dolžan izročiti financerju garancijske liste z navodili za uporabo ter skleniti pogodbo o vzdrževanju in servisiranju dobavljenih naprav in opreme.

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo na svoje stroške na financerjevo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi odpravil v roku, ki ga določi financer od pisnega prejema obvestila o ugotovljeni napaki.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Izvajalec se obvezuje ugotovljene napake v garancijski dobi odpraviti v najkrajšem možnem času oz. v roku iz prvega odstavka tega člena, v nujnih primerih pa takoj. Pogodbeni stranki lahko določita daljši rok, ki upošteva tehnične zahteve potrebne za odpravo napak. Če izvajalec ne odpravi napak v tehnično realnem roku, ki sta ga sporazumno določila financer in izvajalec, oziroma, če objekt po sporazumno določenem roku za odpravo napak ne doseže garantirane tehnične kvalitete, sme financer po načelu dobrega gospodarja ta dela poveriti drugemu izvajalcu na račun izvajalca iz te pogodbe. Za poplačilo stroškov odprave napak in vseh drugih s tem povezanih stroškov sme financer unovčiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

ODSTOP OD POGODBE

- člen

Financer, investitor in soinvestitor so prosti zaveze naročanja gradnje po tej pogodbi, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bodo financer, investitor in soinvestitor odstopili od naročila po tej pogodbi. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od te pogodbe so zlasti izvajalčeve (primeroma, a ne izključno):

  - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti,

  - prenehanje poslovanja izvajalca,

  - če pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti,

  - če ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku,

  - neustrezno izpolnjevanje določil tega sporazuma in zaostajanje z napredovanjem del po svoji krivdi za več kot 1 mesec v primerjavi s terminskim planom,

  - izvedba gradenj in storitev, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti, kvaliteti in strokovnim zahtevam,

  - če izvajalec izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja financerja prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem,

  - neupoštevanje dogovorjenih cen  v nasprotju z določili te pogodbe,

  - izvajanje obveznosti v nasprotju z dano ponudbo ter v nasprotju s pogodbo,

  - drugih utemeljenih in objektivno preverljivih razlogov.

V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani financerja, investitorja ali soinvestitorja, ki se nanaša na neplačilo opravljenih storitev, ima izvajalec pravico odstopiti od pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti financerja in sicer najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom.

Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena lahko financer brez razloga odstopi od te pogodbe. V tem primeru mora pisno obvestiti nasprotno stranko, in sicer najmanj en mesec pred nameravanim odstopom.

RAZVEZNI POGOJ

- člen

Pogodba preneha veljati, če se bo tekom izvajanja pogodbe ugotovilo, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je financer seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj iz prejšnjega odstavka se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti te pogodbe še najmanj 6 mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja iz tega člena se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, financer pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če financer v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je ta pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Financer bo istočasno z odstopom oziroma razvezo od pogodbe pričel s postopki za unovčenje bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru, da financer presodi, da so nastopile okoliščine takšne narave, da bi financerju povzročile nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo, lahko financer odloči, da se pogodba kljub seznanitvi s kršitvijo ne bo razvezala. V tem primeru mora financer o tem obvestiti izvajalca v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo.

Ne glede na to, katera stranka pogodbo razdira, je izvajalec dolžan izvršena dela takoj zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške pa nosi tista od strank, ki je odgovorna za razdrtje pogodbe.

Ne glede na to, katera stranka pogodbo razdira, je izvajalec dolžan na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in gradbišče v roku 15 dni po razdrtju pogodbe in financerju predati vso prejeto dokumentacijo ter vso dokumentacijo, ki je nastala tekom njegovega dela. Dokumentacija mora biti predana v obliki, ki jo financer lahko uporabi za nadaljnje delo.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodba je nična, če je sklenjena s subjektom, v katerem je naročnikov funkcionar ali njegov družinski član

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik,

- neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

SKRBNIKI POGODBE

- člen

Skrbnik pogodbe za financerja je Jernej Gruber.

Skrbnik pogodbe investitorja po tej pogodbi je Marko Turčin .

Skrbnica pogodbe soinvestitorja po tej pogodbi je Simona Kovačič .

Skrbnik pogodbe izvajalca po tej pogodbi je ___________________ .

Strokovni nadzor izvaja _______________________ .

Vodja gradnje s strani izvajalca je _____________________________  .

Izvajalec takoj po uvedbi v delo predloži financerju dokazilo o imenovanju vodje gradnje in vodje del za posamezna dela (za gradbeno obrtniška dela, za elektroinštalacijska dela, za strojno inštalacijska dela) skladno z 18. in 19. členom GZ-1, ter dokazila o imenovanju vodje zagotavljanja kakovosti in vodilnega gradbenega delovodja.

Odgovorni predstavniki izvajalca morajo naloge po pogodbi in skladno z zakonodajo tudi dejansko opravljati.

Izvajalec mora na zahtevo financerja zamenjati posameznika iz vodstva projekta ali posameznike iz vodstva gradbišča, vključno z vodjem del, če financer ugotovi, da del na opravlja v skladu s to pogodbo. V tem primeru bo izvajalec zagotovil ustrezno strokovno zamenjavo (kar izkaže listinsko) najkasneje v roku 5 dni od prejema pisnega obvestila.

V primeru menjave kateregakoli odgovornega predstavnika izvajalca po tej pogodbi brez predhodnega soglasja financerja, financer izvajalca pisno opozori na uskladitev pravnega in dejanskega stanja. Financer ima pravico obračunati pogodbeno kazen v višini 2.000 EUR za posamezen pisni poziv financerja izvajalcu k uskladitvi pravnega in dejanskega stanja kateregakoli odgovornega predstavnika izvajalca.

VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI

- člen

Kot poslovno skrivnost je izvajalec dolžan varovati podatke, s katerimi bi se seznanil pri izvedbi storitev, ki so predmet pogodbe.

Izvajalec se strinja, da brez pismenega soglasja ne bo podajal medijem ali osebam, ki so z posameznimi mediji povezani, nikakršnih informacij o poteku in stanju projekta oziroma izvajanja te pogodbe.

Izvajalec se izrecno zavezuje, da ne bo posredoval tretjim osebam projektne in ostale dokumentacije povezane z izvajanjem projekta in te pogodbe.

Določbe o poslovni skrivnosti zavezujejo izvajalca in njegove delavce tudi po prenehanju veljavnosti te pogodbe.

REŠEVANJE SPOROV

- člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bodo stranke skušale rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, je za reševanje sporov pristojno krajevno sodišče po sedežu financerja.

KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in začne veljati:

  - ko financer prejme zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in

  - ko izvajalec predloži dokazilo o zavarovanju splošne odgovornosti iz naslova opravljanja dejavnosti.

Pogodba velja dokler niso dela po tej pogodbi dokončana skladno z rokom izvedbe in garancijskim rokom.

Glede vprašanj, ki jih pogodba ne ureja, se uporabljata razpisna dokumentacija financerja in ponudba izvajalca na podlagi katere je bil le-ta izbran, določbe veljavnih predpisov, ki urejajo področje gradnje, ki so predmet te pogodbe ter določila Obligacijskega zakonika in Posebne gradbene uzance 2020 (objavljene na spletni strani Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS in Sekcije gradbincev pri OZS), pri čemer je s to pogodbo izrecno izključena veljavnost uzanc pod številkami 19. do vključno 22., 24., 25., 26., 38., 45. in 123.

- člen

Ta pogodba je napisana v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih financer, investitor in soinvestitor prejmejo po 1 (en) izvod in izvajalec 1 (en) izvod.

| Izvajalec: ____________________ Direktor: _____________________ ___________________________ |  | Financer: MESTNA OBČINA MARIBOR Župan: Aleksander Saša Arsenovič ____________________________ |
| --- | --- | --- |

V Mariboru,  dne ______________			V Mariboru, dne ______________

| Investitor: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor Direktor: Izr. prof. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec., svetnik ___________________________ |  | Soinvestitor: Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor Direktor: Albin Turk, univ. dipl. ekon. ____________________________ |
| --- | --- | --- |

V Mariboru,  dne ______________			V Mariboru, dne ______________

Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK.

Navedba gospodarskega subjekta naj vsebuje naziv (firma)  gospodarskega subjekta kot izhaja iz uradnih evidenc.