TEHNIČNE SPECIFIKACIJE za JN št. 430-161/2024

Storitve vzpostavitve prostorskih podatkovnih slojev, razvoj mobilnih inšpekcijskih zapisnikov in spletnih GIS rešitev za potrebe analitike in prijav nepravilnosti

VSEBINA

1	PREDMET JAVNEGA NAROČILA	3

2	IZHODIŠČA	3

2.1	Obstoječa GIS infrastruktura naročnika za implementacijo razpisanih rešitev	3

2.2	Poslovni informacijski sistem inšpektorata – eNIS, s katerim bo izvedena integracija aplikacijskih rešitev	4

2.3	Zahtevano znanje in usposobljenost	8

2.4	Način izvajanja storitev konfiguracij in razvoja novih informacijskih rešitev	9

2.5	Rok za izvedbo in prevzem razpisanih storitev	10

3	PODROBEN OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA	10

3.1	Obseg javnega naročila	10

3.2	Analiza in dokumentiranje obstoječih IT rešitev in postopkov, ki so del razpisanih vsebin	10

3.3	Vzdrževanje in konfiguracije produkcijskega okolja ESRI ArcGIS Enterprise, vzdrževanje operativnega delovanja, posodobitev in nadgradnje novih verzij licenčne programske opreme	12

3.4	Izdelava mehanizmov replikacij prostorskih slojev drugih državnih organov	13

3.5	Vzpostavitev in vzdrževanje tematskih spletnih ter mobilnih kart ter spletnih aplikacij za izris kart, namenjenih terenskemu inšpekcijskemu delu	14

3.5.1	Razvoj dodatnih vtičnikov za napredno iskanje po prostorskih podatkih v spletnih GIS aplikacijah	37

3.6	Razvoj mobilnih inšpekcijskih zapisnikov in spletne rešitve za generiranje poročil zapisnika na ESRI ArcGIS Enterprise okolju za 5 inšpekcij	38

3.6.1	Poslovna logika mobilnega inšpekcijskega zapisnika	41

3.6.2	Vzpostavitev pilotne rešitve	46

3.6.3	Dodelava in nadgradnja pilotne rešitve	46

3.6.4	Spletna aplikacija na okolju Gisportal za nadaljnje urejanje na terenu zajetih zapisnikov z mobilno aplikacijo	47

3.6.5	Kreiranje dokumenta zapisnika – poročila iz vnesenih podatkov in odprema zavezancu	47

3.7	Vzpostavitev spletnih portalov za napredno prostorsko podatkovno analitiko poslovnih podatkov IRSKGLR	49

3.8	Vzpostavitev spletne rešitve za prostorsko prijavo nepravilnosti za javnost	55

3.9	Vzpostavitev spletne rešitve za prostorski prikaz opravljenega inšpekcijskega dela za javnost	57

3.10	Izobraževalne delavnice za uporabnike in nudenje pomoči uporabnikom novo vpeljanih storitev	58

3.11	Pomoč pri administraciji in konfiguraciji vzpostavljenih informacijskih rešitev za zagotavljanje nemotenega delovanja v času implementacije	59

4	Testiranje in prevzem razvitih vsebin	60

# PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila so računalniške in programerske storitve vzpostavitve in konfiguracije prostorskih podatkovnih slojev za tematske inšpekcijske karte na ESRI ArcGIS Enterprise infrastrukturi naročnika, razvoj mobilnih inšpekcijskih zapisnikov s terenskim digitalnim zajemom podatkov in meritev, razvoj spletnih GIS rešitev in prostorske analitike, prostorska prijava nepravilnosti preko spletne GIS aplikacije, spletna GIS analitika po območjih, občinah, zavarovanih območjih ipd. s prikazom opravljenega inšpekcijskega dela po vsebinah nadzorov.

Potrebna sistemska infrastruktura, na kateri bodo tekle končne rešitve, vključno z aplikacijskimi strežniki, potrebno licenčno programsko opremo in podatkovnimi bazami je že vzpostavljena na infrastrukturi naročnika. Izvajalec razvije in implementira rešitve na obstoječi infrastrukturi, ki bodo integrirane z obstoječim poslovnim informacijskim sistemom inšpektorata, imenovanim eNIS, in prostorskim informacijskim sistemom na ESRI ArcGIS Enterprise infrastrukturi.

Ker naročnik nima lastnega razvojnega in testnega okolja, to infrastrukturo v času razvoja rešitev zagotavlja izvajalec znotraj lastnega razvojnega in testnega okolja.

# IZHODIŠČA

Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (v nadaljevanju IRSKGLR ali Inšpektorat) je organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP). Inšpektorat opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem predpisov iz pristojnosti MKGP in deloma drugih ministrstev.

Inšpektorat v okviru projekta eFOKUS, ki je financiran iz Mehanizma za okrevanje in odpornost (NOO) implementira informacijske rešitve, ki bodo podprle in omogočile učinkovitejše delo inšpektorjev na terenu ob uporabi mobilnih naprav in informacijskih rešitev za podporo terenskemu delu.

Vsebinsko najobsežnejša aplikacija, ki služi za podporo celotnega upravnega poslovanja IRSKGLR in vodenju drugih z zakoni predpisanih evidenc je aplikacija eNIS (enotni nadzorni inšpekcijski sistem).

Z namenom nadgradnje prostorske funkcionalnosti sistema eNIS in povečanja učinkovitosti terenskega dela inšpektorjev želimo z uvedbo novih informacijskih tehnologij izboljšati podporo terenskemu delu in skrajšati čas za preverbo dejanskega stanja prostorskih slojev na samem terenu in čas za zajem dejanskega stanja preko mobilnega zapisnika. Izboljšati nameravamo segment prostorskih analiz in prostorskega poročanja in povečati transparentnost inšpekcijskega dela za javnost. Te vsebine v celoti naslavlja projekt eFokus, katerega del je tudi predmet tega javnega naročila.

## Obstoječa GIS infrastruktura naročnika za implementacijo razpisanih rešitev

Za namen implementacije razpisanih rešitev je naročnik vzpostavil potrebno informacijsko okolje, na kateri bodo implementirane v naročilu zahtevane rešitve.

Osnovno informacijsko infrastrukturo sestavljata centralno SSD SAN/NAS diskovje in virtualno strežniško okolje, na katerem tečejo strežniki z operacijskim sistemom Microsoft Server.

Osnovna podatkovna baza, ki jo uporablja namenska poslovna aplikacija inšpektorata - eNIS, je MS SQL 2019 Enterprise. Poslovna aplikacija uporablja eno podatkovno bazo za poslovno aplikacijo in nekaj pomožnih baz, v katerih so replike podatkov izvornih evidenc in registrov, ki se osvežujejo dnevno iz primarnih podatkovnih baz MKGP (replikacij in primarnih baz uradnih registrov in evidenc MKGP, kot je del RKG, ESUB, GERK, raba, parcele in drugi sloji GURS). Vhodni podatki iz repliciranih registrov in evidenc v poslovni aplikaciji eNIS služijo ali kot šifranti, npr. strank ali pa kot drugi izvorni podatki, ki jih inšpektorji uporabljajo za preverjanje dejanskega stanja, za preverjanje navzkrižne skladnosti ali za terensko inšpekcijsko delo, kot so npr. parcele in drugi prostorski sloji.

Aplikacijski strežniki, na katerih tečejo ESRI ARC GIS rešitve so:

- ESRI ArcGIS Enterprise server, trenutne verzije verzije 11.3, ki služi gostovanju servisov prostorskih slojev in prostorskih podatkov,

- ESRI ArcGIS Enterprise portal, ki služi avtentikaciji, upravljanju, iskanju in brskanju po GIS vsebinah, ter razvoju spletnih in mobilnih GIS rešitev, pa tudi , upravljanju s pravicami in statistikami uporabe sistema,,

- ESRI ArcGIS Enterprise datastore za shranjevanje nerelacijskih podatkov,

- PostgreSQL podatkovna baza za gostovanje prostorskih v t.i. off-line (brez spletne povezave) vektorskih slojev in za replikacije in osveževanje izvornih podatkovnih slojev, ki jih inšpektorat osvežuje od drugih organov. To so npr. GERK-i, parcele, dejanska in namenska raba, naslovi, občine, regije, gozdarski sloji, vode, ceste ipd., ki morajo omogočati delo na terenu tudi v 'off-line' načinu.

Naročnik je na tej infrastrukturi vzpostavil nekaj testnih rešitev, ki jih inšpektorji že uporabljajo na terenu, pri zajemanju lokacijskih podatkov in fotografij in za preverjanje dejanskega stanja na terenu kot je lociranje parcele, vrsta rabe parcele, pristojnosti inšpektorjev po območjih, navigacija do mesta nadzora ipd. Pri tem inšpektorji uporabljajo mobilno aplikacijo ESRI Field Maps, ki je licenčna GIS aplikacija, pri kateri mora imeti vsak uporabnik, ki zajema podatke veljavno licenco, medtem ko za sam pregled digitalnih kart ta ni potrebna. Glede na način uporabe aplikacije Field Maps ima inšpektorat kreiranih več tipov uporabnikov, tiste, ki lahko samo gledajo podatke, tiste ki na terenu zajemajo podatke in tiste, ki lahko tudi pripravljajo in urejajo kartografske podlage.

Poleg inšpektorata iste ali podobne mobilne karte pri terenskem delu uporablja še Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), nekateri uporabniki MKGP ter uporabniki Inšpektorata RS za okolje in energijo. Ti uporabniki uporabljajo zgolj pregledne karte, za orientacijo na terenu in storitve vzdrževanja teh slojev niso predmet tega javnega naročila. Obstoječi sloji na teh kartah morajo tudi v naprej, po vzpostavitvi novih funkcionalnosti na Gisportalu delovati na enak način kot doslej, da ti organi še naprej uporabljajo trenutno obstoječe rešitve.

## Poslovni informacijski sistem inšpektorata – eNIS, s katerim bo izvedena integracija aplikacijskih rešitev

Inšpektorat oz. naročnika sestavljajo 4 inšpekcije ter služba za splošne in pravne zadeve, ki skrbi za operativno podporo organa in inšpektorjev.

Inšpekcije, ki delujejo v inšpektoratu so:

  - inšpekcija za kmetijstvo (KI),

  - inšpekcija za vinarstvo (VI),

  - inšpekcija za gozdarstvo (GI),

  - inšpekcija za lovstvo in ribištvo (LRI).

V okviru inšpekcije za lovstvo in ribištvo delujejo tri inšpekcije, ki vsebinsko pokrivajo tri različna področja dela. Te so:

- lovska inšpekcija (LI),

- inšpekcija za morsko ribištvo (IMR),

- inšpekcija za sladkovodno ribištvo (ISR).

Inšpektorat ima za vse inšpekcije zagotovljeno centralno informacijsko podporo, v okviru centralne poslovne aplikacije z imenom eNIS. Poleg tega centralnega vmesnika inšpektorat uporablja še druge aplikacijske rešitve za vizualizacijo manjšega obsega podatkov, in rešitve za določene manjše aplikacijske module, ki so del spletnih ali GIS rešitev. Za prikaz lokacij pregledov in inšpekcijskih postopkov ima razvite interne splete GIS rešitve, ki so del same aplikacije eNIS ali so del integracije z aplikacijo eNIS, kjer zaledne aplikacije prikazujejo prostorske podatke kot del poizvedb na prostorske podatke po različnih kriterijih. Tako inšpektorat npr. prikazuje lokacijske podatke v obliki razvitih spletnih rešitev, kot so npr. izvajalci del v gozdarstvu (https://spletni2.furs.gov.si/GOZD/GozdZav.asp) ali lokacije pregledov, ki so del internih GIS rešitev.

Od leta 2024 IRSKGL uporablja zgolj en aplikacijski vmesnik za pokrivanje večine poslovnih procesov inšpekcijskega dela, imenovan eNIS, ki je zasnovan kot klient strežnik aplikacija nameščena na terminalskem strežniškem okolju IRSKGLR. Razvita je v različnih programskih jezikih, v osnovi pa za vizualizacijo uporablja odjemalec MS Access 2019, v okviru katerega so razvite vnosne maske, kar omogoča fleksibilnost pri razvoju novih funkcionalnosti, poizvedbah in hitrem filtriranju ali prenašanju podatkov v primeru poročil med različnimi Office aplikacijami.

Osnovni gradnik informacijskega sistema eNIS je pisarniško poslovanje s knjiženjem zadev in dokumentov, ki jih vodi inšpektorat v okviru inšpekcijskega nadzora. Nadalje se moduli navezujejo na elektronske obrazce z vsebinskimi podatki, ki so del zapisnikov ali drugih vnosnih mask, npr. zapisniki o vzorčenju in nanje povezana laboratorijska poročila o analizah, prekrškovna evidenca, terjatve in prilivi, finančno poročanje ipd. Podatki so v sistemu dostopni preko različnih vpogledov v podatke in za to razvitih zaslonskih mask, od vnosnih mask, tabelaričnih pregledov s filtri po poljih, iskalnikov, možnostjo sortiranja po kateremkoli polju ali po maski, možnostjo označevanja in kopiranja v druge MS Office aplikacije kot so npr. Excel ali Word za nadaljnjo obdelavo podatkov ter spletni vmesniki za prikaze in iskanje podatkov za javno dostopne spletne module.

Aplikacijski vmesnik eNIS-a pokriva vodenje evidenc in celotnega dokumentarnega gradiva s področja dela IRSKGLR. Podpira delovne procese, sledenje rokov izvršitve odločb, podrobno vodenje evidenc o opravljenih inšpekcijskih pregledih, procese vzorčenja in laboratorijskih analiz, nadzorov s področja morskega ribištva, prekrškovno evidenco z izrečenimi prekrškovnimi ukrepih, terjatve in prilive, elektronsko obveščanje iz sistema o rokih, prilivih, prejetih dokumentih, dodeljenih nalogah, v primeru potreb iz terena omogoča odpiranje zadev preko poslanih SMS sporočil, omogoča vpoglede v povezane evidence in registre s področja dela inšpektorata, kot so RKG, GERK, evidence s področja morskega ribištva in podobno. eNIS zagotavlja širok nabor poročil s statistikami inšpekcijskega dela. Poročila so tipska ali jih uporabnik definira z vnosom iskalnih pogojev, glede na mogoč nabor podatkov za kreiranje poročil. Narejena so tako, da omogočajo tudi geografsko iskanje, npr. inšpekcijskih postopkov po občinah, statističnih regijah, zavarovanih in drugih območjih.

Poslovna aplikacija eNIS je centralna aplikacija, ki pokriva vsebine dela vseh inšpekcij in službe za splošne in pravne zadeve znotraj inšpektorata. eNIS je že v osnovi integriran z več izvornimi evidencami in registri, s katerimi preko replikacijskih servisov neposredno izmenjuje podatke ali pa omogoča neposredni vpogled v podatke preko baznih povezav.

Aplikacija eNIS informacijsko podpira poslovne procese IRSKGLR, ki so v večji meri podprti tudi z aplikacijsko poslovno logiko, ki omogoča čim hitrejši vpis potrebnih podatkov za vodenje inšpekcijskih in prekrškovnih ter drugih ZUP postopkov, ki jih opravlja IRSKGLR. Za čim hitrejše delo zaposlenih pri preverjanju ažurnosti vhodnih podatkov je aplikacija integrirana z drugimi registri in evidencami državnih organov, ki služijo kot vhodni podatki ali šifranti v aplikaciji eNIS. Integracije zajemajo naslednje registre in evidence:

- MKGP – RKG, ESUB, GERK, dejanska raba, registri trajnih nasadov, SPIS4 – evidenca dokumentarnega gradiva MKGP.

- GURS – kataster, evidenca prostorskih enot, DMR, kartografija, lastništvo in druge prostorske evidence in sloji.

- AJPES – Poslovni register Slovenije.

- MNZ – Centralni register prebivalstva.

Večina podatkov v aplikaciji eNIS je prostorsko opredeljenih, če se nanašajo na lokacije pregledov in ukrepov. Prostorske opredelitve se nanašajo na koordinate, parcele, GERK-e, druge tipe poligonov ali centroide naslovov. Prostorska opredelitev podatkov je nujna, zaradi vse večjega obsega prostorskih poizvedb in poročanja po različnih parametrih poizvedb, vezanih na območja in vsebinska področja nadzorov in ukrepov. V prostorsko poročanje so bili vključeni tudi prostorski sloji drugih organov, ki služijo za pripravo presekov za poročanje opravljenega dela, npr. v območjih Natura 2000, zavarovanih območjih, vodovarstvenih območjih, lovskih prostorskih odsekih ipd.

Prostorska poročila so del same aplikacije eNIS ali naprednih vizualizacij in analiz v naprednih GIS orodjih, kot so ArcGIS Pro - Esri, spletni Gisportal (ArcGIS Enterprise), kjer so podatki prikazani na tematskih kartah: npr. vsi inšpekcijski postopki na območju države, v obliki nadzornih plošč s statistiko opravljenega dela po letih, po inšpekcijah, inšpektorjih in različnih časovnih presekih. Tako so podatki iz aplikacije eNIS v nadaljevanju za potrebe poročanja in podporo terenskega dela inšpekcij uporabljeni tudi v drugih aplikacijskih rešitvah, ki podpirajo prostorske podatke in obratno. Izvajalec mora s tega vidika poznati prostorsko podatkovno topologijo in zagotavljati skladnost teh podatkov, da delujejo v različnih GIS aplikacijah, ki jih uporablja naročnik.

eNIS je v širšem smislu 'večplastna' aplikacija, z veliko poslovne logike razvite na sami podatkovni bazi, na kateri je nastavljena topologija na tipih polj, logične kontrole na vnosnim maskah, omejitve atributov z vrednostmi, ki so dopustne za določene tipe polj in še nastavitve prožilcev (triggerjev), ki preverjajo skladnost in integriteto podatkov ob vnosu. Tako je npr. uporabnik že ob vnosu zavezanca inšpekcijskega postopka na zadevo ali dokument obveščen, če je ta še aktiven – živ ali je prenehal obstajati. Na sami bazi so nastavljena opravila obveščanja uporabnikov, na katere so signirane zadeve, ali so prispeli prilivi na odprte terjatve, ali v fazi postopka zavezanec preneha z delovanjem (podjetje) ali umre (fizične osebe). Vse te funkcije na podatkovni bazi so ključne za učinkovito in racionalno delo uporabnikov in prispevajo k bistvenim prihrankom časa v inšpekcijskih in prekrškovnih postopkih. Na baznem nivoju naročnik izvaja tudi določene prostorske poizvedbe za potrebe poročanja, da so te hitre in enostavne za običajne vrste uporabnikov sistema, kot so postopki po občinah, znotraj regij, zavarovanih ali Natura 2000 območij.

Nekatere procedure na podatkovni bazi so kompleksne in so del na bazi razvitih opravil, ki se prožijo dnevno ali na nekaj minut do nekaj ur, odvisno od namena opravila. Izvajalec mora pri vseh manjših nadgradnjah podatkovnih tabel ali spreminjanju topologije podatkovnih polj upoštevati vse te spremembe, tudi na nivoju replikacij in drugih podatkovnih integracij, ki tečejo v zaledju, saj že manjše spremembe v topologiji polj lahko povzročijo nedelovanje drugih baznih opravil, ki se izvajajo v zaledju. Eno takih opravil je prepis podatkov o poknjiženem dokumentarnem gradivu, ki se vrši med sistemom za upravljanje dokumentarnega gradiva na MKGP – SPIS4 in podatkovno bazo eNIS. Ker ima IRSKGLR glavno pisarno v sklopu glavne pisarne MKGP, ki za inšpektorat sprejema in odpremlja fizično pošto, mora biti to gradivo vidno v obeh dokumentnih sistemih. To se nanaša tudi na razvoj mobilnih inšpekcijskih zapisnikov, ki so del tega javnega naročila, ki prav tako zahtevajo standardizacijo in integracijo z obstoječim dokumentnim sistemom.

Te vsebine mora izvajalec upoštevati pri spremembah baznih procedur, ki bodo potrebne za implementacijo mobilnih inšpekcijskih zapisnikov, ko bo izvajal optimizacijo baznih vsebin, npr. pri številčenju dokumentov inšpekcijskih zapisnikov ali pri kreiranju hitrih šifrantov za vsebinska področja, ki jih bodo uporabljali inšpekcijski zapisniki ali dodatne uporabniške nastavitve vezane na integracije poslovne aplikacije in mobilne rešitve.

Znotraj aplikacije eNIS je omogočena tudi elektronska korespondenca med uporabniki aplikacije in tudi med organi, ki uporabljajo enake poslovne rešitve kot je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). V ta namen je eNIS integriran z drugimi komunikacijskimi sistemi in storitvami, ki omogočajo elektronsko sporočanje in obveščanje preko sistema eNIS (MS exhange, SMS: obveščanje o presigniranju zadev, dodelitvi vpogledov v zadeve in dokumente, elektronsko obveščanje o prilivih glede na sklicne številke dokumentov, odpiranje zadev preko SMS sporočil, SMS obveščanje za nujne zadeve ipd.). Izvajalec lahko te rešitve uporabi tudi pri implementaciji rešitev mobilnih inšpekcijskih zapisnikov. Izvajalec mora zagotoviti integracijo s centralnim številčenjem zadev in dokumentov, ki trenutno poteka preko enotnega števca zadeva in dokumentov na MKGP, ker je tudi sam eNIS integriran s sistemom pisarniškega poslovanja MKGP – SPIS4. Za številčenje zadev in dokumentov izkorišča centralni servis številčenja na MKGP, ostale podatke med obema informacijskima sistemoma pa izmenjuje sproti in dvakrat dnevno, odvisno od prioritete sinhronizacije določenih vrst podatkov. Sinhronizacija podatkov je omogočena za več spisovnih baz IRSKGLR, tudi za eRačune. Večkrat dnevno npr. poteka sinhronizacija prejete in odpremljene pošte, zadev in dokumentov pa enkrat dnevno.

Vsebine razpisa se nanašajo na tesno integracijo z obstoječim informacijskim sistemom inšpektorata eNIS, tako na nivoju integracije mobilnih inšpekcijskih zapisnikov z dokumentnim sistemom aplikacije eNIS kot prikaza in analitike prostorskih podatkov iz same podatkovne baze eNIS. Večina podatkov v aplikaciji eNIS vsebuje tudi lokacijske podatke, ki jih bo moral izvajalec za potrebe terenskega inšpekcijskega dela prikazovati tudi na mobilnih in spletnih kartah.  Na teh podatkih bo temeljila tudi prostorska analitika, ki bo razvita v okviru spletnih kart in portalov za vrtenje prostorskih podatkov na osnovi podatkovnih kock.

Izvajalec bo za potrebe realizacije tega projekta moral spoznati podatkovno logiko obstoječega informacijskega sistema in podatkovne baze, da bo za potrebe prostorskih analiz v prvi fazi pripravil vse potrebne vpoglede na obstoječe podatke in zasnoval še vrtljive podatkovne kocke s časovnimi nizi prostorsko vsebovanih podatkov, ki jih bo mogoče obdelovati v spletnih rešitvah implementirano prostorsko analitiko.

Ker je eNIS po obsegu podatkovnega modela in kompleksnosti modulov obsežen in integriran s poslovno logiko povezanih informacijskih rešitev URSVHVVR, MKGP, GURS in drugih državnih organov, na področju standardizacije prostorskih podatkov, knjiženja zadev in dokumentov, je dobro, da ponudnik pozna podobne aplikacijske rešitve za učinkovitejšo izvedbo vsebi javnega naročila.  Poznavanje podatkovne strukture in tehnologije je zato upoštevana tudi v okviru zahtevanih referenc, ki so del razpisne dokumentacije.

## Zahtevano znanje in usposobljenost

Zahtevano znanje in reference izvajalca za pridobitev javnega naročila

Pogoj za pridobitev naročila je poznavanje razvojnega okolja ESRI ArcGIS Enterprise razvojnega okolja in rešitev, poznavanje implementacije kompleksnih GIS rešitev z integracijo GIS okolja s poslovnimi informacijskimi sistemi naročnikov, vključno z integracijo poslovnih procesov za učinkovito reševanje podpore terenskemu delu in procesiranju na terenu zajetih podatkov. Naročnik za pridobitev javnega naročila zahteva osnovno poznavanje tehnologije in dokazovanje uspešno implementiranih rešitev primerljivih rešitev pri naročnikih iz javnega ali zasebnega sektorja, ki so v produkciji najmanj eno leto.

Razvojna ekipa mora dokazati usposobljenost v poznavanju infrastrukture, razvojnih orodij, imeti ustrezno znanje za konfiguracijo in implementacijo razpisanih rešitev, da lahko uspešno in v razmeroma kratkem roku realizira vsebine javnega naročila.

Poznavanje razvojnih orodij in programskih jezikov za razvoj aplikacij:

- MS Visual Studio 2022 ali višji,

- Adroid Studio,

- MS .NET Framework.

- ArcGIS Maps SDK for JavaScript,

- ArcGIS REST APIs,

- ArcGIS API for Python,

- ArcGIS Maps SDK for Kotlin za mobilne in spletne rešitve,

- MS SQL server 2019 Management studio ali višji,

- Poznavanje MS Power BI rešitev za vizualizacijo podatkov in analitiko.

Poznavanje administracije naslednjih programskih paketov:

- MS Windows Server 2019 ali višjih, vključno z gručami strežnikov,

- MS Active Directory, LDAP, SAML integracije, s katerimi so sinhronizirane pravice uporabikov, vključno z eNIS vmesnikom in SQL podatkovno bazo ter vmesnikom za centralno upravljanje uporabniških pravic in nastavitev,

- ESRI ArcGIS Enterprise infrastruktura, nameščanje, upravljanje, implementacija in vzdrževanje elementov: ArcGIS Server, ArcGIS Portal, ArcGIS Pro, Data Interoperability, konfiguracije in izvajanje replikacijskih opravil na nivoju podatkovnih baz in prostorskih off-line servisov,

- ESRI geodatabase,

- MS IIS konfiguracije,

- MS SQL server 2019 ali višji,

- PostgreSQL 15 ali višjih verzij.

Vsaj okvirno poznavanje aplikacijske logike aplikacij:

- SPIS4 in spletni servisi za integracijo SPIS z drugimi aplikacijami (izmenjava podatkov, številčenje zadev in dokumentov preko centralnega števca),

- registrov in evidenc MKGP (ESUB, GERK, RKG, dejanska raba) za integracije podatkovnih rešitev zavezancev nadzorov, naslovov za vročanje, preverjanja obstoja strank,

- ESRI GIS programska in razvojna okolja, poznavanje GIS servisov, priprava prostorskih podatkovnih slojev iz podatkovne baze MS SQL server in integracija teh servisov v ESRI ArcGIS Enterprise infrastrukturo,

- ostalih izvornih evidenc in registrov državne uprave (CRP, PRS, RPE, Register naslovov in drugih GURS podatkovnih virov, slojev ZGS, ARSO, MNVP, Direkcije za vode in drugih primarnih podatkovnih virov).

Ponudnik mora izkazovati naslednje pogoje za pridobitev javnega naročila:

- poznavanje tehnologije,

- poznavanje vsebinskega področja,

- kadrovsko sposobnost,

- finančno sposobnost,

kar dokazuje z referencami na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora za izvajanje projekta navesti osebe, ki bodo sodelovale pri implementaciji navedenega javnega naročila. Večina teh oseb mora biti redno zaposlenih pri ponudniku, kot je podrobneje zahtevano v poglavju Kadrovski pogoji razpisne dokumentacije.

## Način izvajanja storitev konfiguracij in razvoja novih informacijskih rešitev

Izvajalec storitve izvaja iz svojega sedeža, razen v primeru narave dela, ko mora priti na sedež naročnika (sestanki, predstavitve, izobraževanja). Naročnik bo izvajalcu omogočil dostop do produkcijskega informacijskega okolja, v katerem mu bo omogočil izvajanje storitev nadgradnje in nameščanja novih verzij licenčne programske opreme ArcGIS Enterprise, vzpostavitve prostorskih podatkovnih slojev, njihove konfiguracije in replikacije podatkov iz primarnih virov,  konfiguracije spletnih in mobilnih kart, potrebne podatkovne poizvedbe in generiranje podatkovnih kock (časovnega niza denormaliziranih podatkov za potrebe podatkovne analitike) na produkcijski podatkovni bazi za potrebe prostorske podatkovne analitike.

Za razvoj in testiranje mobilnih inšpekcijskih zapisnikov in za spletno rešitev prostorske prijave nepravilnosti mora ponudnik zagotoviti razvoj in testiranje na lastnem razvojnem in testnem okolju, na katerem vzpostavi tudi potrebne podatkovne sloje z minimalnimi podatki za razvoj in testiranje navedenih aplikacijskih rešitev. Po uspešnem in zaključenem testiranju ter varnostnem preverjanju programske kode se rešitve namestijo tudi na produkcijsko okolje naročnika.

Vse navedene aktivnosti potekajo v sodelovanju z administratorji informacijskega sistema IRSKGLR in po vnaprejšnjih soglasjih in odobritvah .

## Rok za izvedbo in prevzem razpisanih storitev

Vsebine storitev, z vsemi funkcionalnostmi iz navedenih tehničnih specifikacij, morajo biti zaključene in prevzete najkasneje do 30. junija 2026.  Posamezni vsebinski sklopi pa so lahko prevzeti z datumi zaključka konfiguracij ali vzpostavitve storitve.

# PODROBEN OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

## Obseg javnega naročila

Predmetno javno naročilo predvidoma zajema naslednje storitve:

- Analiza in dokumentiranje obstoječih IT rešitev in postopkov, ki so del razpisanih vsebin.

- Vzdrževanje in konfiguracije produkcijskega okolja ESRI ArcGIS Enterprise, vzdrževanje operativnega delovanja, posodobitev in nadgradnje novih verzij licenčne programske opreme.

- Izdelava mehanizmov replikacij prostorskih slojev drugih državnih organov.

- Vzpostavitev in vzdrževanje tematskih spletnih ter mobilnih kart ter spletnih aplikacij za izpis kart, namenjenih terenskemu inšpekcijskemu delu.

- Razvoj mobilnih inšpekcijskih zapisnikov in spletne rešitve za generiranje poročil zapisnika na ESRI ArcGIS Enterprise okolju za 5 inšpekcij.

- Vzpostavitev spletnih portalov za napredno prostorsko podatkovno analitiko poslovnih podatkov IRSKGLR.

- Vzpostavitev spletne rešitve za prostorsko prijavo nepravilnosti za javnost.

- Vzpostavitev spletne rešitve za prostorski prikaz opravljenega inšpekcijskega dela za javnost.

- Izobraževalne delavnice za uporabnike in nudenje pomoči uporabnikom novo vpeljanih storitev.

- Pomoč pri administraciji in konfiguraciji vzpostavljenih informacijskih rešitev za zagotavljanje nemotenega delovanja.

## Analiza in dokumentiranje obstoječih IT rešitev in postopkov, ki so del razpisanih vsebin

Izvajalec bo za potrebe realizacije tega projekta moral pridobiti poglobljeno razumevanje podatkovne logike obstoječega informacijskega sistema ter podatkovnih baz, ki se uporabljajo za prostorske analize. Ključno je, da se izvajalec podrobno seznani z vsebinami obstoječih podatkov in njihovim pomenom v okviru informacijskega sistema inšpektorata eNIS.

Ker se razpis nanaša na kompleksno integracijo z obstoječim informacijskim sistemom eNIS, bo izvajalec moral natančno analizirati vsebino in strukturo integriranih rešitev. To vključuje:

- integracijo mobilnih inšpekcijskih zapisnikov z dokumentnim sistemom aplikacije eNIS,

- prikaz in analitiko prostorskih podatkov iz podatkovne baze eNIS,

- identifikacijo in dokumentiranje vseh poslovnih procesov, ki so povezani z integracijami,

- opredelitev atributnih podatkov, ki bodo del integracij, vključno z določitvijo njihovih formatov, struktur in relacij,

- analizo in popis vrst prostorskih podatkov, ki se bodo uporabljali v rešitvah.

Poleg analize podatkov, ki so del aplikacije eNIS, bo izvajalec moral popisati tudi vse podatkovne vire, ki so del integracij novo razvitih GIS rešitev v okviru tega javnega naročila, kot so:

- mobilni inšpekcijski zapisniki,

- drugi na terenu zajeti prostorski podatki,

- podatkovna GIS analitika,

- prijave nepravilnosti ter procese upravljanja z njimi.

Izvajalec bo pripravil popis vseh podatkovnih virov iz podatkovne baze eNIS, ki vsebujejo lokacijske podatke. Ti podatki bodo uporabljeni za terensko inšpekcijsko delo ter prikazovani na  spletnih kartah za mobilne in spletne aplikacije. Ključno je, da se opredeli struktura in relacije podatkovnih nizov, uporabljeni formati in modeli podatkov, metode integracije z obstoječimi in novimi rešitvami.

V okviru podatkovne analitike bo izvajalec skupaj z naročnikom pripravil popis podatkov, ki izvirajo iz podatkovne baze eNIS in bodo del vrtljivih podatkovnih kock. Te kocke bodo zgrajene iz denormaliziranih podatkov, strukturiranih v časovne nize, kar bo omogočalo izvajanje naprednih prostorskih analiz.

Glavne zahteve v zvezi s podatkovnimi kockami so:

- omogočanje hitrega vrtenja podatkov po različnih prostorskih in časovnih poizvedbah (regije, občine, zavarovana območja ipd.), vključno z relacijskimi poizvedbami na osnovi podatkovnih virov drugih državnih organov,

- podpora spletnim GIS rešitvam z implementirano prostorsko analitiko,

- opredelitev arhitekture podatkovnih tokov in njihovih interakcij z drugimi podatkovnimi viri.

Izvajalec bo popisal tudi vse prostorske podatkovne vire drugih državnih organov, ki bodo del končnih rešitev, pri čemer se natančno opredeli:

- formate podatkov,

- podatkovno strukturo,

- način replikacije,

- morebitne podatkovne transformacije in prilagoditve strukture potrebam naročnika,

- ciklus osveževanja teh podatkovnih virov na podatkovno infrastrukturo naročnika.

V sklopu sistemske analize bo izvajalec sodeloval z delovno skupino za implementacijo projekta eFokus in izvedel podrobno analizo ključnih rešitev, kot je:

- vzpostavitev rešitve za mobilne inšpekcijske zapisnike za pet inšpekcij, kot podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah,

- zasnovo in izgled rešitev napredne prostorske podatkovne analitike,

- spletna prostorska prijava nepravilnosti za javnost, ki mora biti zasnovana kot intuitiven aplikacijski vmesnik z visoko stopnjo varnosti.

Analiza mora vključevati:

- pregled obstoječe arhitekture informacijskega sistema in integracij,

- identifikacijo rešitev in potrebne sistemske vire za realizacijo rešitev,

- opredelitev varnostnih zahtev in mehanizmov za zagotavljanje varnega dostopa in obdelave podatkov,

- pripravo dokumentacije, ki bo služila kot podlaga za nadaljnji razvoj in implementacijo rešitev.

Na podlagi izvedene sistemske analize bo izvajalec pripravil celovito dokumentacijo s priporočili za optimizacijo in nadgradnjo obstoječih rešitev ter načrt za nadaljnjo implementacijo razpisanih vsebin.

Zaradi kompleksnosti rešitve in tesne integracije z obstoječim informacijskim sistemom inšpektorata eNIS, tako na ravni povezovanja mobilnih inšpekcijskih zapisnikov z dokumentnim sistemom aplikacije eNIS kot pri prikazu in analitiki prostorskih podatkov iz podatkovne baze eNIS, je ključnega pomena, da so vse vsebinske zahteve natančno dokumentirane še pred začetkom implementacije rešitve.

## Vzdrževanje in konfiguracije produkcijskega okolja ESRI ArcGIS Enterprise, vzdrževanje operativnega delovanja, posodobitev in nadgradnje novih verzij licenčne programske opreme

Produkcijsko okolje naročnika obsega naslednjo ESRI ArcGIS Enterprise infrastrukturo, katere licenčno programsko opremo bo izvajalec vzdrževal (konfiguriral, da bo delovala) in nadgrajeval ob izidih novih verzij licenčne programske opreme ESRI ArcGIS Enterprise. Vzdrževanje se nanaša zgolj na ESRI programsko opremo, operacijske sisteme in fizično strojno opremo na kateri so nameščene aplikacije pa bo vzdrževal naročnik oz. pogodbeni izvajalci Ministrstva za digitalno preobrazbo.

Izvajalec bo vzdrževal naslednje strežnike, kjer je nameščena GIS infrastruktura naročnika:

- ArcGIS Server trenutne verzije 11.3,

- ArcGIS Portal,

- ArcGIS Datastore,

- ArcGIS Licence Manager,

- PostgreSQL integracija prostorskih atributnih slojev.

Poleg navedene infrastrukture so v operativno GIS okolje vključeni tudi sloji iz produkcijskega MS SQL strežnika, kot pogledi na prostorske podatke. Ti prikazujejo sprotno stanje prostorskih podatkov, ki se generirajo in upravljajo preko aplikacije eNIS. Gre za sprotne podatke, zato teh slojev ni mogoče prikazovati na Off-line kartah. Izvajalec mora zagotavljati, da so ti sloji ažurni in vidni tudi po vseh nadgradnjah in rekonfiguracijah produkcijskega GIS okolja naročnika.

Izvajalec v okviru vzdrževanja zagotavlja nadgradnjo licenčne programske opreme v primeru izidov neparnih pod-verzij ali novih verzij, ki navadno izidejo v juniju vsako tekoče leto (major release). Pomeni, da enkrat letno nadgradi vse verzije ArcGIS programske opreme na štirih strežnikih in poskrbi za skladnost podatkov v povezanih podatkovnih virih.

Po potrebi pregleda in uredi potrebne pravice, integracije z LDAP in SAML, na obstoječih kartah, ki jih uporablja inšpektorat preveri vse nastavitve in po potrebi popravi konfiguracije servisov, legend in prikazov atributov v pop-up maskah, da po nadgradnjah vse deluje kot v prejšnjem okolju. Po potrebi, če novejše verzije omogočajo več in dodatne možnosti prostorskih slojev te rekonfigurira, da podpirajo nove funkcionalnosti (boljši grafični izgledi, drugačno gnezdenje slojev na kartah, dodatne legende, pop-up maske, ikone na spletnih kartah ipd.). Po nadgradnji morajo vse funkcionalnosti obstoječih kart in servisov operativno delovati enako ali bolje kot pred nadgradnjo.

Ob vseh nadgradnjah izvajalec posebno pozornost posveti preverjanju varnostnih nastavitev, posebno nastavitvam lastnosti uporabnikov, uporabniških skupin in strežniških nastavitev, da prepreči morebitna varnostna tveganja v varnostnih nastavitvah novih verzij programske opreme.

Če so potrebne dodatne varnostne nastavitve, zaradi nadgradnje verzij licenčne programske opreme in novih funkcionalnosti, izvajalec zagotovi ustrezne nastavitve novih konfiguracij, da prepreči varnostna tveganja.

Predvideno je, da izvajalec v okviru tega javnega naročila zagotovi dve nadgradnji verzij licenčne programske opreme ArcGIS, prvo v letu 2025, drugo pa v letu 2026.

## Izdelava mehanizmov replikacij prostorskih slojev drugih državnih organov

Izvajalec zagotovi mehanizem replikacije prostorskih podatkov iz primarnih podatkovnih drugih državnih organov, osveževanje teh podatkov v intervalih, ki jih določi naročnik in objavo teh podatkov v obliki prostorskih slojev na spletnih in mobilnih kartah inšpektorata v obliki različnih servisov, glede na vrsto podatkovnih virov.

Izvajalec vzpostavi podatkovno replikacijo prostorskih podatkovnih slojev iz primarnih virov v podatkovno bazo PostgreAQL naročnika kot opravila na strežniku z orodji interoperability in drugimi orodji avtomatizacije prepisa prostorskih podatkov iz primarnih virov – prostorskih slojev drugih državnih organov.

Replikacije storitve vzpostavi na različne načine, glede na vrsto prostorskih podatkovnih virov: ODBC, VMS, WFS in drugih servisov, ki jih različni državni organi omogočajo za replikacijo prostorskih podatkov, preko različnih rešitev. Priporočeno je, da so to ciklična opravila na enem od GIS strežnikov, kjer je nameščen ArcGIS Pro s potrebnimi ekstenzijami.

Izvajalec rešitev vzpostavi na način, da je frekvenca prepisa in osveževanja podatkov lahko različna po časovnih obdobjih, na način, da se podatkovni viri replicirajo v celoti ali le razlike zadnjih sprememb podatkov od časa zadnje replikacije.

Replikacija in osveževanje podatkov na obstoječih kartah mora biti avtomatizirano, da naročnik ne rabi ročno zaganjati procedur in osveževati servisov na spletnih in mobilnih kartah. Če gre za zamenjavo slojev v celoti s svežimi podatki, se pobrišejo zapisi v stari podatkovni bazi in se v isto tabelo zapišejo novi z vsemi potrebnimi podatki, da servisi nemoteno delujejo. Ta opravila se izvajajo v nočnem času, če je replikacija dnevna vsako noč po 3.00 uri ponoči ali čez vikend, npr. v soboto po polnoči, če gre za osveževanje več slojev hkrati.

Frekvenca osveževanja podatkovnih virov je različna, glede na vrsto podatkovnih virov. V nekaterih gre za dnevne spremembe (kataster, naslovi, GERK), pri drugih pa šele ob spremembah predpisov (zavarovana območja, območja Natura 2000, PUN).

Izvajalec zagotovi orodje za podatkovne replikacije iz naslednjih državnih organov oz. oseb javnega prava:

- Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS),

- Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP),

- Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS),

- Ministrstva za naravne vire in prostor (MNVP),

- Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO),

- Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN),

- Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV),

- Lovske zveze Slovenije (LZS),

- Planinske zveze Slovenije (PZS).

Vrste podatkovnih slojev, ki se replicirajo in na kakšna časovna obdobja so navedeni v naslednjem poglavju, v posebni tabeli.

Dostope do navedenih podatkovnih virov zagotovi naročnik, izvajalec izvede vzpostavitev in replikacijo navedenih podatkovnih virov. Pred vzpostavitvijo replikacijskih opravil se podatkovne vire pregleda in po potrebi optimizira podatkovna polja, če je teh preveč in se replikacijo vzpostavi šele potem.

Replikacija se vzpostavi za podatkovne vire, ki so vezani na mobilne karte, ki morajo delovati v načinu brez povezave in za podatkovne vire, kjer bi bila hitrost prikazovanja in osveževanja podatkov na spletnih kartah predolgotrajna, če bi delovali kot integrirani servisi storitev drugih državnih organov, kar praktično pomeni, da se v podatkovno okolje naročnika replicira ali kopira večina podatkovnih virov drugih državnih organov, katerih frekvenca osveževanja ni vsaj tedenska in imajo več kot ca. 1000 podatkovnih zapisov.

Natančno shemo prepisov in replikacije podatkov uskladiti naročnik in izvajalec v času natančne vsebinske analize podatkovnih virov.

## Vzpostavitev in vzdrževanje tematskih spletnih ter mobilnih kart ter spletnih aplikacij za izris kart, namenjenih terenskemu inšpekcijskemu delu

Naročnik bo poskrbel za zagotovitev podatkovnih prostorskih virov, ki so v skrbništvu in upravljanju drugih državnih organov, izvajalec pa mora zagotoviti integracijo teh slojev v kartografske podlage posameznih inšpekcij oziroma organa. Tematske spletne in mobilne karte, ki še niso vzpostavljene, prav tako pa tudi enostavne spletne aplikacije za izpis tematskih kart po inšpekcijah izvajalec vzpostavi v okviru tega javnega naročila.

Naročnik je že vzpostavil infrastrukturo ArcGIS Enterprise z nekaj testnimi mobilnimi in spletnimi kartami na Gisportalu, ki jih inšpektorji že uporabljajo tudi pri terenskem delu. Inšpektorji za terensko mobilno delo uporabljajo mobilno aplikaciji ESRI Field Maps, kjer tudi na terenu zajemajo prostorske meritve, na katere vežejo fotografije, zvočne in video priponke.

Karte, ki so trenutno vzpostavljene na Gisportalu imajo zgolj začasni značaj, saj osveževanje prostorskih podatkovnih virov še ni vzpostavljeno. Tudi grafične podlage so zastarele in jih je potrebno ažurirati – generirati je potrebno nov DOF ortofoto iz posnetkov zadnjih treh let, DMR, prenoviti pregledne karte ipd.

Obstoječe spletne in mobilne karte vzpostavljene kot začetna rešitev za potrebe inšpektorata so:

- Kmetijstvo teren,

- Gozdarstvo teren,

- Lovstvo teren,

- Vinogradništvo teren,

- IRSKGLR test (ni več v uporabi),

- IRSKGLR krajevne pristojnosti.

Poleg navedenih spletnih in mobilnih kart sta testno vzpostavljeni še dve aplikaciji za izpis terenskih podatkov, ki omogočata kreiranje in tiskanje kart, s parametri iskanja na terenu zajetih podatkov, po inšpektorju, datumu zajema, parceli, GERK-u, naslovu in podobno. V tem primeru gre zgolj za testiranje možnosti vzpostavitve spletne aplikacije za izpis kartografskih poročil, ki so v inšpekcijskih in prekrškovnih postopkih priloge zapisnikov in drugih upravnih in prekrškovnih aktov, ki se jih bo v končni verziji posodobilo in nadgradilo z več vtičniki in možnostmi izpisa kart.

Izgled galerije z osnovnimi spletnimi kartami in mobilne aplikacije, ki jih je vzpostavil inšpektorat in UVHVVR.

Na obstoječih spletnih in mobilnih kartah je trenutno le nekaj od predvidenih slojev, ki jih mora izvajalec vzpostaviti v končni rešitvi. Obstoječe karte so trenutno v uporabi za potrebe ugotavljanja možnosti uporabe tehnologije in rešitev za terensko inšpekcijsko delo in usposabljanje uporabnikov za prehod na mobilno GIS tehnologijo za večjo učinkovitost inšpekcijskega terenskega dela.

Ker se slojih na teh vsebinskih kartah ne osvežujejo, je vse obstoječe sloje na kartah potrebno osvežiti z novimi podatki.

Trenutne karte vsebujejo naslednje prostorske sloje:

Slika s prikazom slojev na spletni in mobilni karti Kmetijstvo teren.

Slika s prikazom slojev na spletni in mobilni karti Gozdarstvo teren.

Slika s prikazom slojev na spletni in mobilni karti Lovstvo teren.

Slika s prikazom slojev na spletni in mobilni karti Vinogradništvo teren.

Izvajalec mora vzpostaviti ali nadgraditi naslednje spletne karte za spletno in mobilno aplikacijo:

- Kmetijstvo teren,

- Gozdarstvo teren,

- Lovstvo teren,

- Vinogradništvo teren,

- Sladkovodno ribištvo teren

- Morsko ribištvo teren,

- IRSKGLR krajevne pristojnosti,

- MKGP pregled – samo posodobitev prenovljenih slojev,

- Pregled postopkov IRSKGLR, s prikazom geolociranih zadev na pregledni karti (delovanju samo v načinu s podatkovno povezavo), tako, da vzpostavi ločene sloje po inšpekcijah, da jih je mogoče poljubno vključevati.

Spletne karte (Web Map) za mobilno in spletno aplikacijo morajo biti izdelane ločeno za vsako inšpekcijo posebej, ker vsebujejo različne vrste slojev, glede na potrebe nadzora posamezne inšpekcije. Spletne karte morajo biti izdelane ločeno tudi za mobilno in spletno rabo, ker se spletna aplikacija tako po strukturi in številu prostorskih podatkovnih slojev razlikuje od mobilne aplikacije. Mobilna karta bo imela manj slojev, že zaradi količine pretakanja podatkov čez mobilna omrežja in Off-line načina dela (prenos izbranega območja karta na mobilno napravo), samo spletna karta pa bo lahko vsebovala tudi sloje, ki so integrirani v karto z s prikazom podatkov v realnem času, tudi iz drugih državnih organov.

Spletne karte za mobilno aplikacijo morajo za 6 inšpekcij delovati v načinu brez povezave (Off-line), da si jih je mogoče pred-naložiti na mobilno napravo, podatke pa kasneje sinhronizirati na zaledni portal, ker inšpektorji nadzore opravljajo tudi v območjih, kjer ni mobilnega signala ali dovolj močnega signala za povezavo do Gisportala in delo. V tem primeru sicer ne bi mogli zajemati podatkov z mobilno aplikacijo Field Maps. To pomeni, da si območje pregleda z vsemi sloji pred-naložijo na mobilne naprave, na terenu imajo tako dostop do vseh potrebnih podatkov tudi brez povezave, kjer lahko zajamejo točke, linije in poligone meritev, dodajo fotografije in druge v naprej opredeljene atributne podatke in priponke. Ko je  mobilni signal dostopen, lahko inšpektorji sinhronizirajo vse podatke iz kart, ki so v nastali v načinu brez povezave z zalednim strežniškim sistemom Gisportal.

Omogočena mora biti tudi možnost deljenja vsebin na kartah z drugimi uporabniki (to pomeni da si uporabniki sistema ArcGIS Enterprise med seboj lahko kot hiperpovezavo delijo na karti označeno točko, linijo poligon ali sloj). To pride v poštev, ko en inšpektor ugotovi neskladje ali kršitve na terenu, zajame geoobjekt na terenu s fotografijami in to posreduje v reševanje drugemu inšpektorju.

Za vsako od 6 inšpekcij mora izvajalec razviti spletno aplikacijo (Web Mapping Application) za izpisovanje kart v različnih merilih, za potrebe vizualizacije neskladij oz. kršitev s prostorskim prikazom teh. V teh aplikacijah morajo biti Izdelane možnosti izbire poljubnih slojev kot podlag, podatkovnih slojev, gnezdenje slojev po logičnih vsebinskih sklopih, možnost pojavnega okna, možnosti filtriranja, hitrega iskanja, poizvedb, meritev, nastavitve prikaza in lokacije, izbire podatkov, urejene atributne tabele za podatke, ki se lahko urejajo in delo z atributnimi tabelami ter tisk kart za namen poročanja (najmanj v formatih pdf, png, jpg, tiff, gif.).

Spletna aplikacija mora imeti izbiro grafičnih podlag za izpise, ki jih privzeto omogoča že tudi Gisportal, na osnovi implementiranih kart (DOF, druge pregledne karte) in ESRI vgrajenih kart v ArcGIS Enterprise (npr. kombinirano slikovje).

V spletnih aplikacijah morajo biti vključeni še najmanj naslednji vtičniki oz. orodja za delo s podatki slojev:

- Hitro iskanje: Na vsaki od spletnih aplikacij, mora delovati hitro iskanje po osnovnih slojih: KMGMID/GERK, KN Parcele (št. parcele + šifra KO: npr. 991 2/1), občine, naselja in za vsako inšpekcijsko enoto po en vsebinski sloj, ki ga določi inšpekcija. Samodejno mora biti omogočeno tudi iskanje po naslovih.

- Filter – izbira prikaza: Z uporabo orodja »Filter« lahko uporabnik enostavno izbira kateri podatki se prikazujejo v pogledu karte. Naročnik izvajalcu posreduje kateri sloji in katera polja za posamezen sloj in za posamezno inšpekcijsko enoto/aplikacijo morajo biti vključeni v Filter. Omogočen mora biti tudi filter po meri. Filter je potreben vsaj po datumu, po inšpektorju, parceli, katastrski občini ipd., da na karti lahko omejimo prikazane podatke, ki se izpisujejo kot poročila kart.

- Poizvedbe: omogočajo pridobivanje informacij iz izvornih podatkov z izvedbo vnaprej določene poizvedbe na sloju. Naročnik izvajalcu posreduje kateri sloji in katera polja za posamezni sloj in za posamezno inšpekcijsko enoto/aplikacijo morajo biti vključeni. Po poizvedbi se kreira virtualni sloj v kazalo slojev z možnostjo izvoza v MS Excel (format csv). V rezultatih poizvedbe v samem orodju morajo biti na voljo najmanj naslednje možnosti: Približaj na, Pomakni na, Osvetli, Izvoz v datoteko CSV, Poglej v atributni tabeli, Odstrani ta rezultat.

- Izbira podatkov: Omogoča izbor podatkov iz prikazanih slojev na karti. Orodje omogoča tudi izbiro podatkov iz več slojev na izbranem območju. Uporabnik mora imeti na voljo naslednje možnosti: Izberi s točko, pravokotnikom, poligonom, krogom in linijo. Izbrane lokacije lahko uporabnik neposredno izvozi v csv ali pa jih odpre v atributni tabeli da pogleda podatke in nato izvozi v csv.

V spletnih aplikacijah morajo biti vključeni še naslednji vtičniki/pripomočki za prikaz in delo s karto in aplikacijo:

- Merjenje: Orodje za merjenje ki naj omogoča merjenje: površine poligona/ območja, dolžine črte ali iskanje koordinat točke.

- Shrani trenutni pogled zemljevida v slikovno karto (png ali jpg).

- Povečaj prikaz, zmanjšaj prikaz karte.

- Vrni karto na celotno območje.

- Določi trenutno lokacijo.

- Merilo za merjenje razdalj, površin.

- Filter po slojih.

- Iskalnik po v naprej določenih slojih.

- Izberi.

- Povezava na uporabniški priročnik.

Na vsaki karti spletne aplikacije naj bodo vključeni vsaj ti standardni vtičniki za delo s kartami in filtriranje po v naprej izbranih slojih.

Primer vtičnikov za izbiro podatkov po več slojih in izvoz podatkov v več poljubnih formatov.

Spletna GIS aplikacija mora omogočati tudi ustrezno vizualizacijo na terenu zajetih podatkov za izpise teh na tiskalnik, v pdf poročilo ali v obliki slik, da inšpektorji te vsebine lahko uporabijo kot priloge v inšpekcijskih postopkih.

Primer enostavne spletne aplikacije za tisk prikaza na terenu zajetih podatkov.

Izvoz slojev:

Spletna aplikacija mora omogočiti  izvoz slojev v *.SHP format, ki so v lasti IRSGKLR, ki jih določi naročnik, izvoz “začasnih slojev (torej slojev, ki nastanejo pri poizvedbah in se shranijo v kazalo začasnih slojev ter izvoz lastnih narisanih slojev.

Risanje oz. urejanje lastnih slojev

Spletna aplikacija mora omogočati tudi risanje lastnih slojev. Izvajalec naj kot primer vzame rešitev v atlasu okolja (slika spodaj)

Primer menija vtičnika za urejanje.

Kazalo slojev:

Na spletnih kartah naj izvajalec uporabi možnosti gnezdenja slojev po podatkovnih virih, kot je npr. GURS, ZGS, ARSO, ter logičnih vsebinskih sklopih posamezne inšpekcije, da bo lažje in preglednejše iskanje in vključevanje podatkovnih virov z večjim številom podatkovnih slojev. Sloji v kazalu morajo imeti omogočene najmanj naslednje možnosti: Približaj na, Prosojnost, Poglej v atributni tabeli in Prikazujem podrobnosti elementa (metapodatki).

Pojavno okno (pop-up):

ki se odpre s klikom na poljubno mesto na zaslonu karte. Izvajalec mora v vseh kartah vključiti oz. omogočiti prikaz pojavnih oken za sloje in polja, ki jih specificira naročnik in so del kart, da uporabnik lahko preverja podatke po slojih, kot so atributi parcele, GERK-a, naslova, zajetih geoobjektov. Imena atributov v pojavnih oknih morajo biti v slovničnem formatu, ki jih je v tem naročilu določil naročnik (in ne kot ime polja v primarnem viru), za sloje, ki so tako specificirani.

Možnosti atributne tabele slojev:

Omogočen mora biti prikaz celotne tabele zapisov iz sloja, ter filter za prikaz atributov sloja iz obsega karte, Tabela mora omogočati fitriranje po stolpcih in pogledu ter razvrščanje podatkov. Omogočati mora tudi prikaz posameznega zapisa na karti (»select«). V možnostih atributne tabele morajo biti dostopne vsaj naslednje možnosti: Pokaži izbrane zapise, Pokaži relacijske zapise, Filter, pokaži/skrij stolpce, Izvozi vse v CSV. Imena atributov se predhodno v spletni karti uredijo na način da so v atributnih tabelah spletne aplikacije v slovničnem formatu vsaj za ključne sloje na mobilnih Off-line kartah (in ne kot ime polja v primarnem viru).

Zaslonski posnetek primera atributne tabele

Poleg repliciranih slojev drugih organov so v spletno karto vključeni in se prikazujejo tudi geolocirani podatki, ki jih generirajo uporabniki aplikacij na inšpektoratu, v glavnem znotraj aplikacije eNIS.  To so geolocirani podatki lokacij inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov in geolocirani podatki dokumentov s tipi dokumentov in lokacijami na dokumentu, npr. katere parcele so bile pregledane z zapisnikom, na katere površine se nanaša inšpekcijska odločba ipd. Ti sloji so prikazani kot vpogledi na podatke v podatkovni bazi v realnem času.

Poleg teh slojev inšpektorat zagotavlja še sloje kot je teritorialna razdelitev pokrivanja terena inšpektorjev po Sloveniji, kjer ima vsaka inšpekcija drugačno teritorialno razdelitev po inšpektorjih,

Vsi spletni servisi vključeni v sistem morajo biti poimenovani na način kot je določen v protokolu naročnika, ki je napisan kot navodila za standardizirano poimenovanje slojev. Sloji na spletnih in mobilnih kartah naj bodo poimenovani, kot je navedeno v tabeli podatkovnih slojev, da je to jasno za uporabnike, v zaledju, na podatkovni bazi PostgreSQL in v nazivu servisa pa na način kot ga bo v navodilih za standardizirano poimenovanje posredoval naročnik. Tako je del naziva sloja tudi vir in pogostost osveževanja podatkov.

Končne oblike kart, v katerih merilih se prikazujejo katere vsebine, v katerih merilih se prikazujejo napisi na kartah, kateri so privzeti sloji, oznake, barve legend ipd. se določi v okviru sistemske analize zahtev in ob sami implementaciji rešitev.

Za potrebe zajema terenskega podatkov so za potrebe inšpekcijskega terenskega dela vzpostavljeni še trije podatkovni sloji namenjeni terenskemu zajemu podatkov:

- Točka nadzora.

- Linija nadzora.

- Poligon nadzora.

Tabele atributnih podatkov teh slojev so enake po vrsti in številu polj, razlikujejo se le po geometriji. Ti sloji morajo v nadaljevanju biti integrirani tudi s terenskim zajemom podatkov mobilnega inšpekcijskega zapisnika, da so tam zajeti geoobjekti zapisani tudi v teh slojih in imajo zraven tam zajete fotografije, če so vezane na geoobjekte.

Sloji točka, linija in poligon naj imajo najmanj naslednje atribute in dodatne vsebine:

- Naziv naselja: vrednost se privzeto polni iz koordinate najbližjega naselja.

- Parcela/e: v polje se zapišejo vse parcele, ki so pod zajetim geoogjektom.

- Uporabnik: ime in priimek uporabnika sistema, se avtomatsko izpolni iz prijavljenega uporabnika.

- E-pošta: naziv elektronske pošte uporabnika, se avtomatsko izpolni iz prijavljenega uporabnika.

- Inšpekcija: polje se avtomatsko izpolni iz šifranta prijavljenega uporabnika.

- Opomba: dolgo tekstovno polje za opis opažanj na terenu.

- Zadeva: številka zadeve na katero se nanaša geoobjekt – integracija s poslovnim informacijskim sistemom eNIS.

- Številka dokumenta: številka dokumenta na katero se nanaša geoobjekt – integracija s poslovnim informacijskim sistemom eNIS.

- SignirniZnak: oznaka signirnega znaka uporabnika sistema, se avtomatsko polni iz prijavljenega uporabnika – integracija s poslovnim informacijskim sistemom eNIS.

- Sistemska polja, ki jih ni mogoče urejati:

  - ZadevaID: se pridobi ob vzpostavitvi povezave geoobjekta z zadevo v aplikaciji eNIS – integracija s poslovnim informacijskim sistemom eNIS.

  - DokID: se pridobi ob vzpostavitvi povezave geoobjekta z zadevo v aplikaciji eNIS – integracija s poslovnim informacijskim sistemom eNIS.

  - GlobalID: sistemski ID, ključen za sinhronizacijo podatkov v načinu dela brez povezave.

  - ObjektID: avtomatsko dodeljena sistemska zaporedna številka objekta.

  - Po možnosti sistemski ID naprave iz katere je zajet geoobjekt.

  - Po možnosti sistemska GPS koordinata mobilne naprave ob zajemu točke oz. prve točke linije ali poligona, česar uporabnik ne more spreminjati.

  - Datum in ura zajema geoobjekta (sistemski datum naprave ali strežnika), če ni zajeto v off-line).

  - Datum in ura spreminjanja podatkov (sistemski datum naprave ali strežnika, če ni zajeto v off-line).

- Priponke k geoobjektu:

  - Povezava priponk z geoobjektom. Priponke zajete z aplikacijo Field Maps se shranjujejo na datotečni sistem, v podatkovni bazi je le link do priponke. V spletni aplikaciji pa mora biti na voljo možnost dodajanja ene ali več priponk.

Prostorski sloji drugih državnih organov uporabljeni na kartografskih podlagah IRSKGLR:

Tabela 1: Popis slojev zunanjih podatkovnih virov potrebnih za pripravo mobilnih in spletnih kart IRSKLGLR za potrebe terenskega inšpekcijskega dela, z definicijo na katerih kartah in za katere inšpekcije so potrebni.

| Naziv sloja | Podatkovni vir (organ) | Frekvenca osveževanja | Off-line | Mobilna karta | Spletna karta | KI | GI | LI | MRI | SRI | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOF025 - Digitalni ortofoto posnetek, barvni, zadnje stanje za vsako leto (posnetki triletnega obdobja) | GURS | Enkrat letno ob koncu leta ob koncu leta | + | +P | +P | + | + | + | + | + | + |
| Datumi ortofoto posnetkov (prikaz poligonov mreže s prikazom meseca in leta snemanja) | MKGP | Enkrat letno ob koncu leta ob koncu leta |  |  | + | + | + | + | + | + | + |
| DOF zgodovinski - Digitalni ortofoto, barvni in črno beli, za pretekla snemanja po obdobjih za nazaj, za dokazovanje in pregled zgodovinskega stanja neskladij v prostoru | GURS WMS ali MKGP WMS servis na GERK | Spletni servis integriran v sp. Enkrat letno ob koncu leta karto |  |  | + | + | + | + | + | + | + |
| DMR - Digitalni model reliefa se pripravi iz LIDAR sloja. Pripravi se senčen, sivinski sloj reliefa v ločljivosti 1 m | GURS | Ob novih verzija | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| DOF025 - Digitalni ortofoto posnetek, v infra rdečem spektru, zadnje stanje za vsako leto (posnetki triletnega obdobja) | GURS | Enkrat letno ob koncu leta ob koncu leta | + |  | + | + | + | + | + | + | + |
| *Državne pregledne karte Slovenije 250.000 (DPK 250), 1 : 500.000 (DPK 500), 1 : 750.000 (DPK 750), 1 : 1.000.000 (DPK 1000) in 1 : 2.500.000 (DPK 2500) | GURS | Ob novih verzijah | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Državna topografska karta v merilu 1 : 50.000 (DTK 50) | GURS | Ob novih verzijah | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Državni topografski model (DTM) 1 : 5 000 | GURS | Ob novih verzijah | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Kataster nepremičnin - Parcele | GURS | Tedensko | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| RPE: Katastrske občine (KO) | GURS | Tedensko | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Državna meja | GURS | Ob novih verzijah | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Register zemljepisnih imen REZI_SLO_Zemljepisna imena | GURS | Enkrat letno ob koncu leta | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| GERK - Grafična enota rabe kmetijskega gospodarstva. | MKGP | Dnevno | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Raba: Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč | MKGP | Mesečno | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Namakalni sistemi | MKGP | Enkrat letno ob koncu leta |  |  | + | + |  |  |  |  |  |
| Osuševalni sistemi z melioracijskimi jarki | MKGP | Enkrat letno ob koncu leta |  |  | + | + |  |  |  |  |  |
| RPE: Naselja | GURS/MKGP | Ob novih verzijah | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| RPE: Občine | GURS/MKGP | Ob novih verzijah mej občin | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| RPE: Upravne enote | GURS/MKGP | Ob novih verzijah |  |  | + | + | + | + | + | + | + |
| RPE: Statistične regije | GURS/MKGP | Ob novih verzijah |  |  | + | + | + | + | + | + | + |
| Register naslovov Naslovi/hišne številke | GURS/MKGP | Tedensko oz. sloj iz AGOL | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Namenska raba zemljišč (državni in občinski OPN) | MNVP ali GURS | Enkrat letno ob koncu leta | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| GJI: Ceste | GURS | Enkrat letno ob koncu leta |  |  | + | + | + | + | + | + | + |
| GJI: Železnice | GURS | Enkrat letno ob koncu leta |  |  | + | + |  |  |  |  |  |
| GJI: Pristanišča | GURS | Ob novih verzijah |  |  | + |  |  |  | + |  |  |
| GJI: Žičnice | GURS | Enkrat letno ob koncu leta |  |  | + | + | + | + |  |  |  |
| Vodna infrastruktura | GURS | Enkrat letno |  |  | + | + | + | + |  |  |  |
| Odpadki | GURS | Enkrat mesečno |  |  | + | + | + | + | + | + | + |
| kanalizacija | GURS | Enkrat letno |  |  | + | + | + | + | + | + | + |
| Vodovod | GURS | Enkrat letno |  |  | + | + | + | + | + | + | + |
| Zemeljski plin | GURS | Enkrat letno |  |  | + | + | + | + | + | + | + |
| Električna energija | GURS | Enkrat letno |  |  | + | + | + | + | + | + | + |
| Planinske poti | PZS | Enkrat mesečno | + | + | + |  | + | + |  |  |  |
| Boniteta zemljišča | GURS | Enkrat letno |  |  | + | + | + | + | + | + | + |
| Kulturna dediščina | GURS | Enkrat letno |  |  | + | + | + | + | + | + | + |
| Geolocirana pravnomočna gradbena dovoljenja | MNVP | Enkrat tedensko |  |  | + | + | + | + | + | + | + |
| GGO - Gozdnogospodarska območja | ZGS | Ob novih verzijah | + | + | + | + | + | + |  |  |  |
| GGE - Gozdnogospodarska enota prikazuje se že v merilu na osnovni karti, | ZGS | Ob novih verzijah | + | + | + |  | + |  |  |  |  |
| KE - Krajevna enota prikazuje se že v merilu na osnovni karti | ZGS | Ob novih verzijah | + | + | + |  | + |  |  |  |  |
| Revir - Gozdarski revir | ZGS | Ob novih verzijah | + | + | + |  | + |  |  |  |  |
| Oddelek - Gozdnogospodarski oddelek | ZGS | Ob novih verzijah | + | + | + |  | + |  |  |  |  |
| Odsek - Gozdnogospodarski odsek | ZGS | Ob novih verzijah |  |  | + |  | + |  |  |  |  |
| Sestoj - Gozdni sestoj | ZGS | Mesečno | + | + | + |  | + |  |  |  |  |
| Sestoji – druga gozdna zemljišča | ZGS | Mesečno |  |  | + |  | + |  |  |  |  |
| DMK – digitalni model višine vegetacije | ZGS | Enkrat letno ob koncu leta |  |  | + | + | + | + |  |  |  |
| Gozdni rezervati | ZGS | Ob novih verzijah |  |  | + |  | + | + |  |  |  |
| Varovalni gozdovi | ZGS | Ob novih verzijah |  |  | + |  | + |  |  |  |  |
| Površine v zaraščanju | ZGS | Mesečno |  |  | + |  | + |  |  |  |  |
| Požarno ogroženi gozdovi | ZGS | Mesečno |  |  | + |  | + |  |  |  |  |
| Protipožarne preseke | ZGS | Mesečno |  |  | + |  | + |  |  |  |  |
| Gozdne ceste | ZGS | Mesečno | + | + | + | + | + | + |  |  |  |
| Gozdne vlake | ZGS | Mesečno | + | + | + | + | + | + |  |  |  |
| Javne ceste, ki odpirajo gozdove | ZGS | Enkrat letno ob koncu leta | + | + | + |  | + | + |  |  |  |
| Krčitve gozdov | ZGS | Mesečno |  |  | + |  | + |  |  |  |  |
| Lokacije izdanih odločb ZGS – geokodirani podatki izdanih odločb s centroidi s filtri na kartah po vrstah in letih izdanih odločb kot multi layer | ZGS | WMS servis |  |  | + |  | + |  |  |  |  |
| Lovsko upravljavska območja ZGS | ZGS | Ob novih verzijah | + | + | + |  |  | + |  |  |  |
| Lovišča | ZGS | Ob novih verzijah | + | + | + |  |  | + |  |  |  |
| Odprtost in rastiščni koeficient | ZGS | Enkrat letno |  |  | + | + | + | + |  |  |  |
| Lovski objekti – točkovni sloj | LZS – ročni prenos točk | Enkrat letno spomladi | + | + | + |  |  | + |  |  |  |
| Mreža 1x 1 km za določanje poligonov dogodkov | LZS | Statičen sloj – osebni prevzem | + | + | + |  |  | + |  |  |  |
| Nelovne površine | ZGS | Enkrat letno |  | + | + | + | + | + |  |  |  |
| Pomorska rastrska karta | Geodetski inštitut | Ob novih verzijah | + | + | + |  |  |  | + |  |  |
| Meja na morju | Geodetski inštitut | Ob novih verzijah | + | + | + |  |  |  | + |  |  |
| Shema ločene plovbe | Geodetski inštitut | Ob novih verzijah |  |  | + |  |  |  | + |  |  |
| Globine | Geodetski inštitut | Ob novih verzijah |  |  | + |  |  |  | + |  |  |
| Izobate | Geodetski inštitut | Ob novih verzijah |  |  | + |  |  |  | + |  |  |
| Boje | Geodetski inštitut | Ob novih verzijah |  |  | + |  |  |  | + |  |  |
| Hidrografska obalna linija | Geodetski inštitut | Ob novih verzijah |  |  | + |  |  |  | + |  |  |
| Območje stika Slovenije z ekonomsko cono | GURS | Ob novih verzijah | + | + | + |  |  |  | + |  |  |
| Zavarovana območja na morju glej Ekološko pomembna območja | ARSO | Ob novih verzijah | + | + | + |  |  |  | + |  |  |
| Območja za gojenje morskih organizmov | ARSO | Ob novih verzijah |  |  | + |  |  |  | + |  |  |
| Ribji tipi | ARSO | Ob novih verzijah |  |  | + |  |  |  |  | + |  |
| Ribji odseki | ARSO | Ob novih verzijah |  |  | + |  |  |  |  | + |  |
| Obalna linija | GURS/ARSO | Ob novih verzijah |  |  | + |  |  |  | + |  |  |
| Ekološko pomembna območja - točke | ARSO | Ob novih verzijah |  |  | + | + | + | + |  |  |  |
| Ekološko pomembna območja - poligoni | ARSO | Ob novih verzijah |  |  | + | + | + | + |  |  |  |
| Naravne vrednote - točke | ARSO | Ob novih verzijah |  |  | + | + | + | + |  |  |  |
| Naravne vrednote - poligon | ARSO | Ob novih verzijah |  |  | + | + | + | + |  |  |  |
| Natura 2000 SCI - habitati | ARSO | Ob spremembah |  |  | + | + | + | + | + | + |  |
| Natura 2000 SPA - ptice | ARSO | Ob spremembah |  |  | + | + | + | + |  |  |  |
| Zavarovana območja conacija | ARSO | Ob spremembah |  |  | + | + | + | + |  |  |  |
| Zavarovana območja, samo nacionalni, krajinski, regijski parki | ARSO | Enkrat letno ob koncu leta |  |  | + | + | + | + | + | + | + |
| Hidrografija - linijski objekti površinskih voda | ARSO | Enkrat letno ob koncu leta |  |  | + | + |  |  |  | + |  |
| Hidrografija - ploskovni objekti površinskih voda | ARSO | Enkrat letno ob koncu leta |  |  | + | + |  |  |  | + |  |
| Hidrografija - ploskovni objekti - ostalo | ARSO | Enkrat letno ob koncu leta |  |  | + | + |  |  |  | + |  |
| Hidrografija - linijski objekti - ostalo (npr. nasipi) | ARSO | Enkrat letno ob koncu leta |  |  | + | + |  |  |  | + |  |
| Kategorije vodotokov | ARSO | Enkrat letno ob koncu leta |  |  | + | + |  |  |  | + |  |
| Vodovarstveno območje - zajetja | ARSO | Enkrat letno ob koncu leta |  |  | + | + |  |  |  |  |  |
| Vodna telesa podzemnih voda | ARSO | Enkrat letno ob koncu leta |  |  | + | + |  |  |  |  |  |
| Vodovarstveno območje - arteški | ARSO | Enkrat letno ob koncu leta |  |  | + | + |  |  |  |  |  |
| Vodovarstveno območje - državni nivo | ARSO | Enkrat letno ob koncu leta |  |  | + | + |  |  |  |  |  |
| Vodovarstveno območje - občinski nivo | ARSO | Enkrat letno ob koncu leta |  |  | + | + |  |  |  |  |  |
| Vodovarstveno območje - vrelčni nivo | ARSO | Enkrat letno ob koncu leta |  |  | + | + |  |  |  |  |  |
| Lokacije čebelnjakov | UVHVVR-SIRIS | Tedensko ali servis z vpogledom v realne podatke registra |  |  | + | + |  |  |  |  |  |
| Lokacije stojišč čebelnjakov | UVHVVR-SIRIS | Tedensko ali servis z vpogledom v realne podatke registra |  |  | + | + |  |  |  |  |  |
| Vinorodni okoliši | MKGP | Ob spremembah | + | + | + |  |  |  |  |  | + |
| Vinorodni podokoliši | MKGP | Ob spremembah | + | + | + |  |  |  |  |  | + |
| Vinorodni ožji okoliši | MKGP | Ob spremembah | + | + | + |  |  |  |  |  | + |
| PUN – Program upravljanja območij Natura 2000 | ZRSVN/MNVP | Ob spremembah |  |  | + |  |  |  |  |  |  |

Legenda:

- +P -privzeto vključeno za osnovno podlago.

Prostorski sloji kreirani znotraj IRSKGLR

Tabela 1: Popis prostorskih podatkovnih virov IRSKGL uporabljenih na spletnih in mobilnih kartah.

|  | Naziv sloja | Podatkovni vir (organ) | Opomba | Frekvenca osveževanja | Off-line | Mobilna karta | Spletna karta | KI | GI | LI | MRI | SRI | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pristojnosti kmetijskih inšpektorjev, obarvani poligoni občin po nazivih inšpektorjev in njihova imena in priimki | IRSKGLR |  | Ob spremembah občinskih mej ali nastanku novih občin | + | + | + | + |  |  |  |  |  |
|  | Pristojnosti gozdarski inšpektorjev, po poligonih krajevnih enot ZGS | ZGS |  | Ob spremembah mej krajevnih enot ZGS | + | + | + |  | + |  |  |  |  |
|  | Pristojnosti lovskih inšpektorjev, po lovsko upravljavskih območjih | ZGS |  | Ob spremembah mej LUO | + | + | + |  |  | + |  |  |  |
|  | Pristojnosti vinarskih inšpektorjev, po občinah | RPE |  | Ob spremembah občinskih mej ali nastanku novih občin | + | + | + |  |  |  |  |  | + |
|  | Zadeve inšpekcij IRSKLGR | MS SQL server | Posebna mobilna in spletna karta, ki deluje le ob podatkovni mobilni povezavi | Poizvedba na SQL podatkovni bazi v realnem času |  | + | + |  |  |  |  |  |  |
|  | Dashboard opravljenega dela po letih | MS SQL server | Posebna spletna karta | Poizvedba na SQL podatkovni bazi v realnem času |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
|  | Geolocirani podatki o zadevah, dokumentih in vsebinskih področjih | MS SQL server | Posebna spletna karta za vrtenje podatkov po geografskih poizvedbah, po zakonih vsebinskih področjih, inšpekcijah ipd. | Poizvedba na SQL podatkovni bazi v realnem času, za prostorsko analitiko |  |  | + |  |  |  |  |  |  |

Vsebinski opisi in dodatna razlaga zgoraj navedenih podatkovnih virov:

V vseh slojih navedenih v nadaljevanju se morajo v aributni tabeli izpisati ObjectID in FeatureID sloja oz. identifikatorji zapisa.

Kataster nepremičnin (KN): Parcele in Katastrske občine

Kataster nepremičnin je zasnovan kot uradna evidenca podatkov o parcelah, stavbah in delih stavb, ki omogoča vpis stvarnih pravic na njih (ali njihovih delih) v zemljiški knjigi. Kataster nepremičnin je torej temeljna evidenca podatkov Republike Slovenije o položaju, obliki, fizičnih in drugih lastnostih parcel, stavb in delov stavb, ki izkazuje dejansko stanje nepremičnin.

Katastrske občine (KO)

Republika Slovenija je razdeljena na 2698 katastrskih občin. Podatki o mejah, šifrah in imenih katastrskih občin se vodijo v sloju katastrskih občin. V pojavnem oknu in atributni tabeli morajo biti aktivirani in poimenovani naslednji atributi:

| Polje v bazi | Naziv polja za uporabnike | Opis polja |
| --- | --- | --- |
| KO_ID | Šifra KO | Enolični identifikator katastrske občine. |
| NAZIV | Katastrska občina | Naziv katastrske občine. |

Podatki o parcelah

Parcela je prostorsko odmerjeno zemljišče (del zemeljskega površja v naravi), ki leži v eni katastrski občini in je v katastru nepremičnin vpisana z mejo ter označena s parcelno številko. Parcela je tudi enota za pripis stvarnih pravic v zemljiški knjigi. Meja parcele razmejuje zemljišče parcele od zemljišča ene ali več sosednjih parcel. Meja parcele se v katastru nepremičnin vodi kot poligon, določen z daljicami, ki jih določajo točke. Točke se določijo na vsakem lomu in vsakem stiku meje parcele. Točka je lokacijski podatek, njen položaj je določen s koordinatami v državnem prostorskem koordinatnem sistemu. Sloj parcel mora imeti še dodatni atribut v tabeli podatkov o parceli, katerega vsebine je hiperpovezava za vpogled v podatke v zemljiško knjigo. Na ta način je inšpektorjem olajšano delo z vpogledom v zemljiško knjigo, ker mu ni potrebno odpirati ločenih povezav z več kliki.

V pojavnem oknu in atributni tabeli morajo biti poleg hiperpovezave na Zemljiško knjigo aktivirani in poimenovani naslednji atributi:

| Katastrska občina (Šifra KO): | Polzela (992) |
| --- | --- |
| PARCELA | 399 |
| Katastrska površina | 365 m² |
| Boniteta | 74 |
| E | 507080 m |
| N | 124953 m |
| Zadnja sprememba | 3.6.2022 |
| Površina poligona | 404 m² |
| ID Parcele | 23512168 |

Prikaz dodatnega atributa pri parcelah s hiperpovezavo do vpogleda v zemljiško knjigo.

GERK - Grafična enota rabe kmetijskega gospodarstva.

Enako velja za sloj GERK, ki mora imeti v pojavnem oknu dodano hiperpovezavo na imetnika KMG-MID, ki prikaže vse GERK-e navedenega imetnika na karti. Pri atributu ID Rabe, se mora izpisati še raba poimensko (npr.: 1160, Hmeljišče).

V pojavnem oknu in atributni tabeli morajo biti poleg hiperpovezave na Imetnika KMGMID aktivirani in poimenovani naslednji atributi:

| GERK: 6413194 |  |
| --- | --- |
| GERK PID (Domače ime) | 6413194 (NJIVA) |
| KMG MID | 100974552 |
| ID Rabe, Raba | 1100, Njiva |
| Površina | 2.115 m² |
| NMV | 277 m |
| Nagib | 2% |
| E | 507052 m |
| N | 125002 m |
| Veljavno od | 21.2.2024 |

V naslovu tabele se izpiše oznaka »GERK:« z številko GERK-a.

Predlog za prikaz pojavnega okna prostorskega sloj GERK

Prikaz sloja datumov snemanja Ortofoto posnetkov na način kot to prikazuje spodnja zaslonska slika GERK pregledovalnika.

Predlog za prikaz mreže Ortofoto posnetkov z datumi snemanja po kvadrantih.

Raba: Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč

V naslovu tabele v pojavnem oknu se izpiše oznaka »Raba:« z imenom in ID rabe v oklepaju. V pojavnem oknu in atributni tabeli morajo biti aktivirani in poimenovani naslednji atributi (slika spodaj):

| Raba: Vinograd (1211) |  |
| --- | --- |
| E (m) | 600022 |
| ID Rabe | 1211 |
| N (m) | 171643 |
| Raba | Vinograd |

Zaslonski posnetek predvidenega prikaza pojavnega okna za sloj Rabe

RPE: Register prostorskih enot

RPE je evidenca o administrativno določenih prostorskih enotah.

V sistemu se bodo vodili naslednji podatki: Občine, Naselja, Upravne enote, Statistične regije. V pojavnih oknih in atributnih tabelah naselij in občin morajo biti aktivirani in poimenovani atributi, kot so prikazani na slikah spodaj:

Zaslonski posnetek predvidenega prikaza pojavnega okna za sloj občin in sloj naselij

V pojavnem oknu in atributni tabeli sloja statističnih regij, se izpisujeta Šifra statistične regije in Naziv statistične regije.

V pojavnem oknu in atributni tabeli sloja upravnih enot, se izpisujeta Šifra upravne enote in Naziv upravne enote.

Register naslovov

je evidenca podatkov o naslovih. Naslov sestavljajo podatek o občini, naselju, ulici, hišni številki ter dodatek k hišni številki in številka stanovanja oziroma številka poslovnega prostora, če obstajata. V pojavnem oknu in atributni tabeli morajo biti aktivirani in poimenovani atributi, kot so prikazani na sliki spodaj:

Zaslonski posnetek predvidenega prikaza pojavnega okna za sloj registra naslovov

Register zemljepisnih imen (REZI)

V register zemljepisnih imen se zajemajo imena, ki imajo trajno časovno, zgodovinsko, etnološko ali družbeno uveljavljeno identiteto. Zajeta so imena krajev, hidronimi, oronimi in horonimi. Register zemljepisnih imen je vzpostavljen za štiri stopnje natančnosti in sicer za ravni meril  1 : 5.000, 1 : 25.000, 1 : 250.000 in 1 : 1.000.000 kot posledica preteklega zajema iz kartografskih virov. Imenovalec merila karte pojavnosti posameznega napisa je evidentiran v atributu »merilo«.

V pojavnem oknu in atributni tabeli sloja zemljepisnih imen, se izpisujejo: Ime, Ime tipa ter občina. V atributni tabeli se prikazuje še identifikator zapisa.

Zaslonski posnetek predvidenega prikaza atributne tabele sloja zemljepisnih imen

Namenska raba parcel

Sloj namenske rabe zemljišč prikazuje namensko rabo prostora po kategorijah podrobnejše namenske rabe v skladu s predpisi, ki urejajo prostor (npr: 20 =Površine za vrtičkarstvo, 19=Parki,…). V pojavnem oknu in atributni tabeli se izpisujejo: PODROBNA_NAMENSKA_RABA_ID kot »Vrsta namenske rabe z izpisanim imenom iz šifranta, če je to mogoče ali pa z hiperpovezavo na šifrant: (20, Površine za vrtičkarstvo).

### Razvoj dodatnih vtičnikov za napredno iskanje po prostorskih podatkih v spletnih GIS aplikacijah

Nekateri vtičniki za vključitev v spletno aplikacijo, ki jih vključuje konfigurator spletne aplikacije za Gisportal so navedeni v predhodnem poglavju. Ti vtičniki ne zadostujejo naprednemu delu s podatki zato je potrebno za spletne aplikacije razviti namenske vtičnike. Vtičniki morajo biti na voljo v posebnem podoknu ali dostopni preko menija na karti, ne vključeni v sam prostor spletne karte, ker bomo karte uporabljali na različnih spletnih brskalnikih, tudi na mobilnih napravah, kjer je prostor karte potem zelo majhen.

Vtičniki morajo omogočati iskanje oz. izvajanje poizvedb v več prostorskih slojih hkrati, morajo omogočati uvoz podatkov uporabnika iz MS Excel ter morajo omogočati izvoz podatkov pridobljenih z poizvedbami v csv ter Shape ali drugi prostorski format. Izvajalec pripravi vtičnike za najmanj naslednje primere:

- KN: Parcele: Iskanje parcel po več parametrih, tudi za več parcel hkrati, po parametrih ID KO, naziv KO, št. parcele/več parcel. V primeru parametra za parcele mora omogočati da lahko uporabnik parcele skopira tudi iz Excel seznama parcel. Vtičnik iskanja po več parcelah mora vse najdene parcele zoomirati v tako merilo, da so vidne vse iskane parcele na karti, ki jih tudi označi, npr. z modro barvo, da je jasno, kje se nahajajo te parcele na DOF ali pregledni karti. Iskalnik deluje na način, da uporabnik v iskalnik vnese ali ime ali šifro KO ter eno ali več parcel. S klikom na “Išči” vtičnik poišče in označi parcele na karti in prikaže območje karte, da so na zaslonu vidne vse izbrane parcele.

- GERK - omogočeno mora biti iskanje ali po KMG-MID-u ali po več GERP PID-ih, če se jih npr. v iskalnih skopira iz druge podatkovne ali Excel tabele, npr. vsi GERK-i enega KMG-MID-a, ali npr. Vsi GERK-i z določeno rabo na območju določene občine ali naselja ali neke administrativne enote. Inšpektorji na ta način lahko preverjajo površine ene kmetije, kje so npr. vinogradi enega vinogradnika, kjer so bila npr. uporabljena nedovoljena gnojila ipd.

- Generični vtičnik, ki ga je mogoče prilagoditi za iskanje po poljubnih slojih (nazivu sloja in izbiri iskalnega polja) z možnostjo izvoza izbranih podatkov v podatkovni sloj za obdelavo v namiznih GIS aplikacijah, ki ga lahko konfigurira skrbnik Gisportala, da nastavi sloj in polja iskanja, ki bo deloval na enak način kot iskalnik za GERK-e, da lahko v iskalnik skopiraš več atributov, po katerih poišče vrednosti in prikaže na karti vse izbrane vrednosti v merilu, da so vse hkrati vidne na zaslonu, npr. zadeve po izbranih številkah zadev.

- Vtičnik za potrebe lovske inšpekcije, za iskanje in prikaz uplenjene divjadi po kvadrantih 1 x 1 km. Uporabnik v vtičniku izbere vrsto divjadi, vtičnik pa mu prikaže rezultat uplenjene divjadi po kvadrantih v različnih barvah v barvni lestvici od največjega števila do najmanjšega. V kvadrantu prikaže tudi številsko vrednost uplenjene divjadi. Sloj pridobi inšpektorat kot podatke v Excel obliki po kvadrantih.

  - Primer, kako bi želeli prikazati podatke po kvadrantih:

Primer prikaza sloja celic z atributibutom pregledov v posameznih celicah

- Poizvedba, ki s klikom na karto prikaže pristojnost inšpektorjev na lokaciji po inšpekcijah.

Poizvedba, ki s klikom na točko prikaže tudi nadmorsko višino za slovenijo iz DMR točk 5 ali 25 m natančnosti. Se implementira glede na dostopen podatkovni vir DMR točk.

## Razvoj mobilnih inšpekcijskih zapisnikov in spletne rešitve za generiranje poročil zapisnika na ESRI ArcGIS Enterprise okolju za 5 inšpekcij

Izvajalec vzpostavi rešitev mobilnih inšpekcijskih zapisnikov, vključno s končnim izpisom zapisnikov v obliki elektronskega pdf dokumenta. V razvojni fazi naročnik izvajalcu zagotovi potrebne podatke za simulacijo produkcijskega okolja na testnem okolju naročnika, na koncu pa Izvajalec celotno rešitev namesti v produkcijskem okolju naročnika.

Nova rešitev mora omogočati dodajanje večjega števila uporabnikov brez uporabe licenc ESRI User Type na Gisportalu in mora pokriti potrebe vseh zaposlenih na IRSKGLR, najmanj 100 uporabnikov.

Aplikacija mora biti zasnovana za enostavno uporabo na terenu z jasnim uporabniškim vmesnikom, visoko stopnjo varnosti in podporo za GIS podatke. Njen cilj je poenostaviti postopek inšpekcijskih pregledov ter zagotoviti natančno in celovito beleženje podatkov.

Rešitev mora zagotavljati celovito integracijo, ne le z zalednimi GIS sistemi, ampak tudi z s poslovnim informacijskim sistemom inšpektorata. To pomeni, da morajo biti vsi mobilni zapisniki številčeni centralno preko dokumentarnega sistema in na koncu knjiženi kot dokumenti v dokumentarni sistem inšpektorata. Šifranti uporabljeni v mobilnih zapisnikih morajo biti identični kot jih naročnik uporablja v dokumentarnem sistemu (tipi dokumenta, zavezanci nadzora (subjekti), signirni znaki (zaposleni in nazivi), šifrant pravnih podlag, naslovov in podobno.

Izvajalec razvije pet tipov elektronskih inšpekcijskih zapisnikov za mobilno inšpekcijsko delo (za vsako inšpekcijo posebej). Aplikacijska logika in izgled aplikacijskega vmesnika (design) morata biti po izgledu podobna aplikacijskim vmesnikom drugih mobilnih GIS aplikacij, ki jih uporabljajo inšpektorji na mobilnih napravah (Field Maps, Survey123), ker imajo inšpektorji že osvojeno tovrstno aplikacijsko logiko in uporabniško izkušnjo za pregled slojev na kartah in zajem terenskih podatkov.

Rešitev mobilnih zapisnikov mora delovati na Android napravah – mobilnih telefonih in tablicah kot namenska mobilna aplikacija razvita v s sodobnimi tehnologijami za razvoj mobilnih aplikacij ter drugimi programskimi orodji v zalednih rešitvah sistemskih integracij na strežniškem nivoju. Integracije se nanašajo na avtomatizacijo procesov kreiranja inšpekcijskega zapisnika v poslovnem informacijskem sistemu v eNIS, uporabi centralnega številčenja zadev in dokumentov, integracije osveževanja šifrantov, privzetih uporabniških nastavitev ipd.

Mobilna aplikacija mora biti vzpostavljena kot samostojna Androidna aplikacija, nameščena na mobilne ali tablične naprave preko namestitvenega paketa za mobilne naprave, ki je odložen na spletnem strežniku naročnika, tako, da je na razpolago samo v poslovnem informacijskem okolju naročnika.

Aplikacija mora delovati na način, da za svoje delo ne uporablja in ne potrebuje dodatnih ESRI ArcGIS plačljivih licenc ampak deluje samostojno, deluje na podlagi tesne integracije z ESRI ArcGIS Enterprise poslovnim okoljem, da so preko aplikacije zajeti podatki neposredno vidni na spletnih kartah ArcGIS Enterprise okolja, da so v okviru mobilne aplikacijske rešitve tudi neposredno integrirane mobilne karte in prostorski podatkovni sloji, kot jih naročnik uporablja že v dosedanjih rešitvah za mobilno delo v aplikaciji Field Maps.

Mobilni inšpekcijski zapisniki morajo omogočati zajem atributnih, grafičnih, zvočnih in prostorskih podatkov (zajem točke, linije (tracka) ali poligona) z uporabo vgrajenega ali natančnega RTK GPS sprejemnika, ki je na napravo povezan preko Bluetooth povezave.

Rešitev mora omogočati delo v načinu dela brez povezave, ker vsa Slovenija ni pokrita z mobilnim signalom, posebno na območju gozdov, gora in v manj poseljenih območjih. To pomeni, da morajo omogočati prenos vseh potrebnih podatkov za terensko delo v Off-line način, na mobilno napravo in kasnejšo sinhronizacijo podatkov s centralnimi zalednimi sistemi, ko ima uporabnik ponovno na voljo  podatkovni prenos.

Ponudnik mora razviti elektronske mobilne zapisnike za podporo dela naslednjih inšpekcij:

- kmetijsko inšpekcijo,

- gozdarsko inšpekcijo,

- vinarsko inšpekcijo,

- lovsko inšpekcijo,

- inšpekcijo za sladkovodno ribištvo.

Aplikacijska rešitev za vse mobilne inšpekcijske zapisnike je lahko taka, da so vsi tipi zapisnikov (obrazcev) na voljo znotraj enotne aplikacije, z izbiro tipa zapisnika (obrazca), ki ga bo izpolnjeval uporabnik. Kateri tipi zapisnika se uporabniku prikazujejo v osnovnem meniju aplikacije je lahko del nastavitev konfiguracije mobilnega aplikacijskega vmesnika, nastavitev na podlagi uporabniških članstva uporabnika v varnostnih skupinah LDAP, glede na vrsto inšpekcije ali drugih rešitev.

Uporabniške pravice aplikacija povzame iz prijave uporabnika v mobilno aplikacijo, kjer uporabnika poveže s šifrantom uporabniških nastavitev iz zalednega sistema in mu glede na to pred nastavi uporabniške nastavitve zapisnika. Prijava v aplikacijo mora biti omogočena preko integracije LDAP ali SAML.

Glede na prijavo uporabnika v aplikacijo, aplikacija iz zalednih sistemov in integracije aplikacije s poslovnim informacijskim sistemom inšpektorata pridobi dodatne privzete uporabniške nastavitve kot so: naziv organa, naziv območne enote in izpostave, ime inšpekcije, signirni znak, ime in priimek inšpektorja, kontaktne podatke inšpektorja (elektronski naslov, stacionarni in mobilni telefon). Te privzete podatke aplikacija uporablja na mobilnih inšpekcijskih zapisnikih, kjer jih privzeto pred izpolni v atributih zapisniki iz katerih se kasneje generira pdf poročilo.

Pri vzpostavitvi rešitve mora izvajalec upoštevati naslednje zahteve razvoja aplikacijskih rešitev za državno upravo:

- Razvoj sledi smernicam MDP ( https://nio.gov.si/nio/asset/drzavni+racunalniski+oblak+dro  ) in upošteva generične tehnološke zahteve (GTZ https://nio.gov.si/nio/asset/dokument+genericne+tehnoloske+zahteve+gtz-743?lang=sl  )

- Izvajalec pripravi in z naročnikom uskladi izvedbeno tehnično dokumentacijo vsebinskih in tehničnih zahtev.

- Vsebino in obliko izvedbene dokumentacije na začetku projekta uskladita izvajalec in naročnik in potrdi vodja projekta na strani naročnika.

- Izvajalec ob zaključku razvoja posamezne rešitve izvede testiranje na razvojem sistemu in o tem izdela poročilo. O nameravanem testiranju pravočasno obvesti naročnika za morebitno skupno testiranje na razvojnem sistemu.

- Izvajalec rešitev, ki je bila testirana in potrjena na testnem okolju izvajalca preda naročniku. Naročnik jo nato posreduje v varnostno preverjanje v skladu s pravili in zahtevami MDP. Izvajalec glede na rezultate preverjanja dopolni izdelke in odda zahtevo za varnostno preverjanje dopolnjene rešitve.

- Po potrditvi o uspešnem varnostnem preverjanju SOC1 izvajalec namesti namestitveni paket spletne aplikacije v informacijsko okolje naročnika, izvede integracije za zalednimi sistemi in na spletni strežnik naročnika namesti tudi namestitveni paket za namestitev aplikacije na mobilne naprave.

- Po uspešni namestitvi izvajalec obvesti naročnika, da je aplikacija na voljo za uporabo.

- V nadaljnji fazi pomaga naročniku namestiti namestitvene pakete na mobilne naprave uporabnikov in pripravi navodila kako se nameščajo namestitveni paketi in konfigurirajo nastavitve mobilne aplikacije.

Ob zaključku razvoja mora:

- Izvajalec naročniku pred podpisom prevzemnega zapisnika izročiti izvedbeno in uporabniško dokumentacijo ter izvorno kodo, ki jo je na novo razvil za potrebe naročnika in tega projekta, izven konfiguracij licenčne programske opreme (v celoti, vključujoč izvorno kodo pripadajočih knjižnic).

- Izvajalec mora izročiti na podlagi naročila naročnika pripravljeno končno različico izdelka in izvorno kodo na novo razvitih rešitev, ki jih mora shraniti tudi v repozitorij izvorne kode in dokumentacije naročnika, dokumentacijo in navodila za namestitev, vso tehnično dokumentacijo in uporabniško dokumentacijo (kot na primer aplikacijske pakete, teste, poročila o testiranju, poročila o namestitvah, objekte podatkovnih zbirk) ter poročilo o dejansko opravljenih storitvah.

- Dokumentacija mora naročniku omogočati samostojno upravljanje s celotnim sistemom. Vsi izdelki, ki jih mora izvajalec predložiti naročniku morajo biti v končni različici predloženi v obliki, ki omogoča naročniku nadaljnjo obdelavo, dodelavo, spreminjanje, shranjevanje in izpisovanje.

### Poslovna logika mobilnega inšpekcijskega zapisnika

Mobilna aplikacija je namenjena podpori terenskega dela inšpektorjem, da enostavneje in učinkoviteje opravijo nadzore na terenu. Ta omogoča vnos, dopolnjevanje, lokalno shranjevanje in sinhronizacijo inšpekcijskih zapisnikov ter integracijo z GIS podporo za lažjo vizualizacijo lokacije pregleda, možnost navigacije do lokacije pregleda preko Google zemljevidov, enostaven zajem prostorskih podatkov na terenu in integracijo z zalednimi informacijskimi rešitvami inšpektorata. Omogočati mora enostaven in pregleden aplikacijski vmesnik za kreiranje novih in iskanje in filtriranje obstoječih zapisnikov uporabnika po številki, zavezancu, datumu, lokaciji, zakonski podlagi in vsebinskem področju. Urejanje in iskanje zapisnikov v mobilni aplikaciji je za uporabnike omejeno le na krajše časovno obdobje in deluje samo v primeru vzpostavljene podatkovne povezave na mobilni napravi.

Poslovna logika vsakega tipa mobilnega inšpekcijskega zapisnika je zasnovana na način, da različni tipi zapisnikov uporabljajo različne mobilne kartografske podlage razvite za posamezno inšpekcijo in različne tipe šifrantov, ki so specifični za vsako inšpekcijo oz. tip zapisnika.

V zalednih sistemih (eNIS in Gisportal) so pripravljene integracije potrebne za delovanje mobilnih inšpekcijskih zapisnikov. V poslovni aplikaciji eNIS so vzpostavljeni vpogledi na podatke za uporabniške nastavitve, šifrante zakonodaje, vsebinskih področij po inšpekcijah, tipih in podtipih dokumentov zapisnikov in druge podatkovne tabele, kamor se bodo shranjevali podatki iz mobilnih inšpekcijskih zapisnikov iz terena. Glede na to, da morajo ti zapisniki delovati tudi v Off-line načinu, mora biti vzpostavljena tudi ustrezna sinhronizacija podatkov na mobilne naprave pred odhodom na teren in ob ponovnem dosegu mobilnega omrežja.

Princip procesa mobilnega inšpekcijskega zapisnika je prikazan na spodnji shemi.

Shema procesa mobilnega inšpekcijskega zapisnika.

Primer delovanja mobilne aplikacije z upoštevanjem poslovne logike:

Prijava v aplikacijo in uporabniške nastavitve v meniju aplikacije, ki zajema:

- Prijavo uporabnika v mobilno aplikacijo in zaledni sistem (opredelitev URL-ja in logiranje v sistem).

  - Ob prijavi uporabnika v zaledni sistem aplikacija nazaj pridobi uporabniške nastavitve z njegovimi podatki iz šifranta uporabnikov (naziv organa, naziv območne enote in izpostave, ime inšpekcije, signirni znak, ime in priimek inšpektorja, kontaktne podatke inšpektorja (elektronski naslov, stacionarni in mobilni telefon).

- Prikaz verzije aplikacije

- Prikaz drugih nastavitev pomembnih za delovanje aplikacije kot je privzeta GPS antena, natančnost zajemanja koordinat, interval ipd.

Po prijavi v sistem se uporabniku na namizje aplikacije naložijo tipi zapisnikov, ki jih lahko kreira/uporablja glede na uporabniške nastavitve. Ta vsebina se doreče ob sistemski analizi.

Z izbiro delovnega področja:

- Kmetijstvo,

- Gozdarstvo,

- Vinarstvo,

- Lovstvo,

- Sladkovodno ribištvo,

se uporabniku odpre meni z možnostmi

- Uredi obstoječi zapisnik številka: xxxx-xx/leto-xx (vsak uporabnik lahko ureja samo lastne zapisnike),

- Začni nov zapisnik.

Pri izbiri “Začni nov zapisnik” aplikacijska logika podpira naslednji proces in vnosna polja:

Gumb: Začni zapisnik

- Sistem podatkovna polja obrazca zapisnika pripiše privzete nastavitve uporabniških nastavitev vezanih na inšpektorja ter kraj, datum in uro začetka zapisnika.

- Kraj zapisnika naj sistem pridobi iz GPS lokacije mobilne naprave v obliki: naziv kraja in številka parcele. Uporabnik lahko te vsebine spreminja.

Vpis klasifikacijskega znaka glede na nastavitve vrste zapisnika (vezano na inšpekcijo). Ta vrednost se privzeto napolni glede na tip inšpekcije z možnostjo sprememb (0611, 0613, 0614, 0616).

Izbira Tipa in podtipa dokumenta zapisnika (podtip je mogoče kasneje spreminjati) iz šifranta tipov in podtipov.

Pri vinarstvu so možni tipi zapisnika:

- Nadzor nad površinami.

- Nadzor pridelave.

- Nadzor smernic dobre higienske prakse.

- Vzorčenje vina in enoloških sredstev.

- Nadzor dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

Vpis navzočih ob pregledu

V vnosno polje (eno ali več) inšpektor vpiše ime in priimek ter kontaktne podatke prisotnih na inšpekcijskem pregledu.

Vpis podatkov ni obvezen, ker ni nujno, da so na pregledu prisotne druge osebe.

Opredelitev vrsta nadzora iz šifranta vrst nadzorov

Izbira iz šifranta vrst nadzorov, kjer je mogoča tudi 'prazna' izbira, če zapisnik ni del vrst nadzorov.

Pregled in kontrola stanja iz mobilne kartografske podlage

Inšpektor odpre mobilno karto, kjer lahko preverja stanje na terenu s podatki slojev mobilne karte, ali gre za kmetijsko ali gozdno zemljišče ali urbani prostor, številko parcele in druge podlage. Tako preveri pristojnost in morebitna neskladja iz uradnih evidenc.

Odpre se pregledovalnik kart s predloženimi sloji, po katerih uporabnik lahko preverja podlage na tej lokaciji.

Možnost pregleda postopkov na tej lokaciji ali v bližnji okolici (pregled zadev in inšpektorjev, ki so obravnavali vsebine v okolici).

Zajem mest nadzora

Na mobilni karti ima inšpektor 3 gumbe z možnostjo dodajanja:

- Točka nadzora

- Linija nadzora

- Poligon nadzora

Na vsak zapisnik lahko inšpektor zajame več mest nadzora, ki so lahko različna po tipu in številu teh (točka vzorčenja/vzorčenj, poligoni nelegalnih izkopov ipd.).

K vsakemu zajemu mesta nadzora je omogočeno dodajanje ene ali več fotografij neposredno s fotografiranjem z mobilno napravo (geotagging) in možnost pripisa komentarja k fotografiji kaj predstavlja. Samodejno se k fotografiji ob zajemu pripiše najbližji kraj in parcelna številka ter KO.

Ob vsakem zajemu mesta nadzora se poleg zajema točke, linije, poligona atributom samodejno pripiše naselje, parcelne številke/številka na katerih je zajet geoobjekt, datum in čas zajema, uporabnik in drugi atributi, ki so potrebni, da so tako zajeti elementi potem lahko integrirani v atribute na Gisportalu in poslovni aplikaciji eNIS. Za podrobnosti glej opis vsebin atributov v poglavju 3.5, kjer so podrobno definirani, katera polja vsebujejo, ker morajo biti zapisani v iste podatkovne sloje in del mobilnih in spletnih kart posameznih inšpekcij dostopnih na Gisportalu.

Ugotovitve nadzora

Tukaj je na voljo dolgo tekstovno polje, kamor lahko inšpektor zapiše opažanja, poleg tega pa ima še opcijo dodajanja datotek, kot so izbire:

  - Posnemi zvočno izjavo.

  - Posnemi video.

  - Posnemi fotografije dokumentov.

  - Dodaj druge priponke.

Opredelitev vsebinskih področij nadzora

Izbira iz šifranta zakonodaje in potem šifranta vsebinskih področij, ki je vezan na zakon. Možnost vnosa več vsebinskih področij.

Šifrant je hierarhičen, saj so vsebinska področja vezana na vsak zakon.

Naročnik za vsako inšpekcijo  opredeli šifrant najpogosteje uporabljenih vrednosti.

Ugotovljene nepravilnosti

Pri prej vnesenih vsebinskih področjih se lahko označi polje, da je pri tej vsebini ugotovljena nepravilnost/neskladje kot potrditveno polje (checkbox).

Doda se še kratko polje za podrobnejši opis nepravilnosti.

Doda se gumb “Posnemi zvočno izjavo za nepravilnosti”.

Druge ugotovitve

Komentar inšpektorja

  - Kratko tekstovno polje za vpis besedila.

Seznanitev prisotnih z ugotovitvami nadzora, če so prisotni. Se samo odkljuka checkbox.

Komentar prisotnih.

  - Kratko tekstovno polje za vpis besedila.

  - Potrditveno polje (check box), da se zavezanec oz. njegov predstavnik strinja, da se mu zapisnik vroči v elektronski obliki, po elektronski pošti.

Podpisovanje zapisnika na ekranu mobilne naprave.

Odpre se polje za podpis stranke

Odpre se polje za podpis inšpektorja.

Podpisuje se z digitalnim peresom na zaslonu naprave. Podpisi se shranijo kot nespremenljivi grafični elementi na mobilno napravo in v zaledni sistem.

Zaključevanje zapisnika

Izbere se po katerem členu ZIN ali ZUP je zaključen zapisnik.

Gumba Zaključi in Zapri zapisnik.

Vpiše se datum in ura zaključitve zapisnika, ki se lahko tudi naknadno popravi.

Številčenje in knjiženja zapisnika v zaledni sistem eNIS

Dve vrsti izbire:

Knjiži v obstoječo zadevo

- Uporabnik vpiše številko zadeve v katero uvršča zapisnik.

- V naslednji fazi izbere gumb oštevilči dokument.

Kreiraj novo zadevo

Odpre se polje kratek naziv zadeve

- V naslednji fazi izbere gumb kreiraj zadevo in oštevilči dokument.

Klic servisa številčenja v zaledni sistem inšpektorata za centralno številčenje. Funkcija kliče servis številčenja v SPIS4 na MKGP, ki vrne številko zadeve in dokumenta. Hkrati se v poslovnem informacijskem sistemu eNIS kreira zadeva in dokument, če gre za odpiranje nove zadeve ali samo dokument, če se zapisnik uvršča v obstoječo zadevo.

Po zaključku zapisnika se podatki samostojno pošljejo v zaledni informacijski sistem inšpektorata, kjer se shranijo tako v atribute zaledja Gisportal kot v poslovni informacijski sistem eNIS. Če mobilno omrežje ni na voljo, se sinhronizacija podatkov izvrši kasneje, ko je to na voljo ali samodejno ali ročno, odvisno od aplikacijskih nastavitev.

Po zaključku in sinhronizaciji zajetih podatkov mora imeti inšpektor možnost izbire

Kreiraj poročilo zapisnika v pdf dokument.

Zaledni sistem na Gisportal-u mu kreira poročilo zapisnika in ga prenese na mobilno napravo inšpektorja  iz katere lahko potem dokument  pošlje zavezancu in prisotnim po elektronski pošti iz Outlooka na mobilni napravi.

Druga možnost  je dopolnitev zapisnika v zaledni spletni aplikaciji v pisarni in kasnejše vročanje zapisnika.

V GIS portalu morajo biti vidni vsi podatki o tako kreiranih zapisniki in ločeno tudi na terenu zajeti vsi geoobjekti, da jih je mogoče prikazovati in analizirati na različnih kartografskih podlagah.

### Vzpostavitev pilotne rešitve

V prvi fazi izvajalec vzpostavi mobilne inšpekcijske zapisnike kot pilotno rešitev, ki se nadgradi in dopolni po dokončni uskladitvi vsebin zapisnika s strani inšpektorjev. Pilotna rešitev je lahko omejeno funkcionalna glede zaledne integracije v poslovni sistem inšpektorata eNIS, kot je številčenje zapisnika in uvrščanje zapisnika v dokumentarni del zalednega sistema eNIS. Pilotna rešitev mora sicer imeti vsa polja, kot jih bo imela končna verzija mobilnega zapisnika.

Ko se s strani naročnika potrdi, da pilotna verzija ustreza vsebinskim zahtevam, izvajalec razvije končno verzijo samostojne mobilne aplikacije, ki jo prilagodi in optimizira glede na povratne izkušnje terenskega testiranja uporabe pilotne rešitve.

Rok za vzpostavitev pilotne rešitve je 3 mesece od sklenitve pogodbe z naročnikom.

### Dodelava in nadgradnja pilotne rešitve

V drugi fazi izvajalec izvede prilagoditve pilotne rešitve mobilnih inšpekcijskih zapisnikov glede na zbrane predloge s strani naročnika.

Naročnik predloge zapiše v dokument predlogov dopolnitev in sprememb.

Na osnovi predlogov se opravi sistemska analiza potrebnih prilagoditev in zalednih rešitev z izvajalcem rešitev, ki na podlagi podpisanega implementacijskega dokumenta implementira končne rešitve dopolnjenih mobilnih zapisnikov.

Končna rešitev mora omogočati integracijo na terenu kreiranih mobilnih zapisnikov s poslovnim informacijskim sistemom inšpektorata eNIS, kar pomeni, da centralno knjiži mobilne terenske zapisnike v poslovni informacijski sistem inšpektorata, vključno s priponkami k dokumentu, ki so na terenu zajete fotografije in drugi dokumenti, kot so posnetki izjav, videoposnetki, zajeti pdf dokumenti dokumentacije in morebitne druge priponke. Lokacije zajete na terenu se pri dokumentu shranijo v podmasko dokumenta z nazivom Lokacije.

Rok za vzpostavitev končne rešitve je 30. 3. 2026.

### Spletna aplikacija na okolju Gisportal za nadaljnje urejanje na terenu zajetih zapisnikov z mobilno aplikacijo

Ponudnik mora razviti spletno aplikacijo, dostopno v galeriji na Gisportalu okoja ArcGIS Eneterprise naročnika, v kateri bodo inšpektorji lahko dopolnili in do konca uredili na terenu kreiran mobilni zapisnik.

Aplikacija mora zagotoviti urejanje vseh polj zapisnika, urejanje lokacijskih podatkov, odpiranje vseh tipov priponk, npr. posnete zvočne izjave, fotografije, video posnetke, priponke, da lahko inšpektor iz zvočnih datotek prepiše besedilo v polja ugotovitve in druga polja zapisnika, dopolni in uredi druge podatke, ki se jih bo lahko spreminjalo in zaključi urejanja zapisnika, pred izpis tega v pdf datoteko.

### Kreiranje dokumenta zapisnika – poročila iz vnesenih podatkov in odprema zavezancu

Po koncu urejanja podatkov mobilnega zapisnika uporabnik tega izpiše kot tipsko poročilo. Sistem v tem primeru generira pdf datoteko zapisnika, na kateri so vsi elementi uradnega dokumenta zapisnika.

Na začetku dokumenta je glava organa z nazivom in kontaktnimi podatki za območno enoto ali izpostavo, ime in priimek inšpektorja, sledi naziv in naslov zavezanca, številka dokumenta, datum dokumenta, tip dokumenta (Zapisnik inšpekcijski ali podrobnejši naziv).

Pod to vsebino sledijo podatki o mestu pregleda – lokaciji, datumu in uri začetka pregleda, navzočih, sledi opis vsebine pregleda, pregledana dokumentacija, druga opažanja in ugotovljene nepravilnosti.

Pod tem pripombe inšpektorja in pripombe prisotnih.

Datum in čas zaključka zapisnika.

Grafična slika podpisov inšpektorja in navzočega, ki so bili zajeti preko zaslona tablice ali mobilnega telefona.

Priloge:

- Prikaz mesta nadzora na pregledni karti iz katere bo razviden kraj in lokacija.

- Prikaz mesta nadzora na podrobni karti s prikazom parcele, GERK-a ali drugega sloja, ki je bil podlaga v nadzoru in označitve lokacij nadzora, kjer so bile zajete lokacije nadzora.

- Priloga na terenu zajetih fotografij preko mobilne aplikacije.

Fotografije naj imajo v podnapisih navedeno lokacijo, datum in uro kdaj so bile zajete.

Primer strani zapisnika s prilogami zajetih fotografij.

Končna oblika izpisa zapisnika se doreče v času sistemske analize.

Ko se zapisnik izpiše kot pdf dokument, se ta datoteka shrani na datotečnem sistemu in prenese kot priponka v zaledni informacijski sistem eNIS na sam dokument zapisnika.

Inšpektor potem datoteko kot priponko pošlje zavezancu in navzočemu ob pregledu na njegov elektronski naslov, če se s tem strinja ali pa po običajni pošti v skladu z ZUP.

Če inšpektor celoten postopek inšpekcijskega nadzora zaključi na terenu v sami mobilni aplikaciji, mora biti zagotovljena možnost, da mobilna aplikacija preko zalednega sistema pdf zapisnika posreduje nazaj na mobilno napravo, od koder ga lahko inšpektor preko odjemalca Outlook za Android pošlje zavezancu in tam navzočim.

Podrobnosti se dorečejo v okviru sistemske analize.

## Vzpostavitev spletnih portalov za napredno prostorsko podatkovno analitiko poslovnih podatkov IRSKGLR

Za potrebe napredne prostorske analitike izvajalec po sistemski analizi z naročnikom določi vrste in tipe podatkov, ki jih bo naročnik uporabljal za prostorske analize.

Za potrebe teh analiz se generira ločene podatkovne sloje ali pa se vzpostavi kombinirano rešitev z generiranih slojev in prikazom trenutnega stanja podatkov na poizvedbah, za potrebe vrtljivih podatkovnih kock, v katere se ciklično osvežujejo oz. polnijo novi podatki, kot so geolocirane zadeve, geolocirani dokumenti z vsebinskimi področji in pripadajočimi šifranti, geolocirane terjatve po vsebinah oz. podrejenimi podatkovnimi tabelami.

Tako se nekatere poizvedbe in prostorske prikaze izvaja na živih podatkih iz MS SQL podatkovne baze, za druge pa se uporablja generirane podatkovne kocke na PostgreSQL podatkovni bazi.

Podrobnosti se doreče v okviru sistemske analize v času implementacije projekta, npr. nabor podatkov, podatkovne vire, podatkovne in časovne nize, optimizacija in denormalizacija podatkov za hitrejše poizvedbe.

Prostorske analize in poizvedbe se izvaja na poligonskih slojih, v osnovi pa se zagotovi poizvedbe vsaj po naslednjih poligonih:

- Slovenija.

- Statistična regija.

- Upravna enota.

- Občina.

- Ime zavarovanega območja.

- Ime Natura 2000 območja.

- Parcela (št. parcele in KO).

- GERK PID.

- Ime lovišča.

- Gozdnogojitveni odsek.

- Krajevna enota ZGS

Izvajalec izdela posebno masko za poizvedbe v kateri bo poleg naštetih mogoče definirati še druge parametre iskanja.

V izbiri naj bo omogočeno, da uporabnik poizveduje po podatkih kot je navedeno zgoraj po enem od območij ali kombinaciji teh, če je to smiselno: Slovenija, statistična regija, upravna enota, občina...

Nadalje lahko izbere: vse inšpekcije, ali posamezno inšpekcijo (kmetijska, gozdarska, vinarska, lovska, ipd.).

V nadaljnji izbiri lahko izbere naziv inšpektorja ali njegov signirni znak.

V nadaljnji izbiri naj bo možnost izbire zakonske podlage (naziv zakona) po katerem je inšpekcija opravila nadzor ali izrekla sankcije. Tukaj imamo šifrant zakonskih podlag.

Naslednja podizbira naj bo zakonska vsebina (vsebinsko področje). Tudi tukaj imamo šifrant vsebinskih  podlag.

Zadnja izbira naj bo časovno obdobje poizvedbe, ki je lahko opredeljeno kot leta, samo številka leta od do ali natančna datumska omejitev obdobja.

Ko uporabnik izbere enega ali več iskalnih pogojev naj mu sistem omogoči prikaz geografskega iskanja te lahko prikaže na karti na dva načina:

- Prikaži zadeve na karti.

- Prikaži dokumente na karti.

Narejena mora biti tudi možnost izvoza rezultatov poizvedbe v Excel ali CSV formatu ali shape datoteko za nadaljnjo obdelavo in dodelavo podatkov.

Rezultati na karti naj bodo prikazani na način kot so vneseni, na koordinato, parcelo ali GERK natančno. Uporabnik naj ima možnost izbire katerekoli temeljne karte za podlago, ki so del Gisportala. S klikom na karto, na prikazane točke in poligone, pa lahko uporabnik vidi podrobnejše podatke o zadevah ali dokumentih, ki so v sloju poizvedbe.

Poleg možnosti prikaza podatkov na geografskih kartah naj bo kot druga možnost prikazovanja podatkov po regijah, upravnih enotah in občinah omogočena tudi v obliki tortičnih in drugih grafov. Na primer, koliko postopkov je imel inšpektorat v letu 2024 po občinah in inšpekcijah, kjer so prikazani deleži zadev po občinah po inšpekcijah v obliki tortičnega prikaza. Poleg prikaza deleža naj bodo izpisane tudi številke, koliko zadev je tam obravnavala posamezna inšpekcija. Tortični prikaz se pripravi tudi za prikaz podatkov o izrečenih globah, višini in vsebini izrečenih glob po območjih.

Nadzorne plošče

Drug način vrtenja podatkov iz vrtljivih kock je vzpostavitev nadzornih plošč, s katerimi bo mogoče podrobneje analizirati po zgoraj opisanih kriterijih. Analiz podatkov za Slovenijo, za statistične regije, občine ipd. Na nadzorni plošči se kot kriterije prikaza podatkov kreira filtre po območjih, po inšpekcijah, inšpektorjih, po zakonski podlagi, vsebinskem področju, časovnem obdobju, tipu dokumenta ipd.

Poleg vsebin nadzora se vzpostavi podobna nadzorna plošča, kjer so glavni parameter filtriranja podatkov izrečene terjatve, po vsebini terjatev (globe, sodne takse, ), zakonski podlagi in zakonski vsebini, z ostalimi parametri kot so omenjeni zgoraj. Tudi te nadzorne plošče prikazujejo geolocirane podatke, če ti obstajajo.

Vsebinske podrobnosti rešitve se dorečejo v času sistemske analize, ko se z izvajalcem doreče oblika končne rešitve.

Poenotenje vsebinskega geografskega iskanja med poslovnim informacijskim sistemom eNIS in Gisportal-om, s prostorskim prikazom podatkov

Poenoti se prostorsko analitiko, ki jo inšpektorat uporablja za namene prostorskih poizvedb in poročanja za namene poročil.

Prostorska analitika v eNIS je del modula “Poročila” in omogoča kombinacijo vsebinskih poizvedb po kombinaciji različnih parametrov. Na podatkih, ki so geolocirani omogoča tudi prostorski prikaz podatkov po kombinaciji poizvedb.

V Gisportal-u se vzpostavi podobno rešitev po iskanju podatkov po istih parametrih in kombinaciji teh za podrobnejšo geografsko analitiko in izpis rezultatov na kartah z visoko ločljivostjo, za potrebe pisnih poročil in tiskanih gradiv.

V poslovnem informacijskem sistem eNIS je goolocirana večina dokumentov, zato je na njih mogoče izvajati različne prostorske poizvedbe. Ker so dokumenti podrejeni zadevam, so zato geolocirane tudi zadeve, kjer so inšpektorji opravili inšpekcijski nadzor ali izrekli sankcije zavezancem.

V eNIS-u je že zagotovljeno prostorsko iskanje podatkov po različnih vsebinah. Manjkajo poizvedbe po ZGS poligonih za območne enote, odseke, krajevne enote, kar se dopolni v iskalniku. Za potrebe tega iskanja so poizvedbe narejene na način, da kot rezultate prikazujejo »denormalizirane« podatke«, saj se dokument v rezultatih poizvedbe pojavi večkrat, če je nanj vezanih več lokacij ali vsebinskih zakonskih podlag.

Pri sistemski analizi se zato doreče, kako se pripravijo podatki za potrebe vrtljivih podatkovnih kock za prostorske poizvedbe na tovrstnih podatkih, ali v normalizirani ali denormalizirani obliki tabel ali v kombinaciji teh. Podobno je tudi z združevanjem podatkov na nivoju zadeve, če ta vsebuje več lokacij na dokumentih in več vsebinskih zakonskih podlag.

Zaslonska slika iskalnika po geolociranih podatkih v eNIS, katerega funkcionalnost prostorskih poizvedb se vzpostavi tudi na  Gisportalu.

Na Gisportalu se vzpostavi vsebinsko podoben iskalnik po prostorskih podatkih, da bo mogoča kombinacija iskanj in prostorski prikaz izbranih podatkov. Prostorski prikaz mora omogočati vizualizacijo on nivoju zadev in na posebej na nivoju dokumentov.

Rešitev mora omogočati tudi izvoz tako izbranih geoobjektov za kasnejšo obdelavo v namizni GIS aplikaciji.

Prostorski prikaz podatkov na Gisportalu mora biti omogočen tudi neposredno iz poslovnega informacijskega sistema eNIS, tako, da lahko podatke prikažemo neposredno iz sistema eNIS na kartografskem prikazu v Gisportalu, ko kliknemo na meni: Prikaži zadeve na karti ali Prikaži zapise na karti.

V tem primeru se v eNIS-u nadomesti prikazovalnik GIS podatkov z integracijo rešitve z Gisportalom na način, da bo ta prikazoval geolocirane podatke, kot jih je doslej prikazoval Synergise spletni GIS vmesnik, ki ni več vzdrževan.

Primer prikaza nerešenih zadev Gozdarske inšpekcije v vmesniku Sinergise na dan 4. 2. 2025.

Za potrebe vizualizacije tekočega in opravljenega dela po inšpekcijah se za vsako od inšpekcij izdela namenska spletna karta, ki vsebovala sloje opravljenega dela po letih, tekočega dela in prikaz uporabnikov vsebin (glede na login). Te prikaze se pripravi na osnovi vpogledov na podatke na produkcijski bazi ali na generiranih podatkih vrtljivih podatkovnih kock, ki bodo del prostorske analitike.

Na Gisportalu mora biti poleg prikaza podatkov omogočen tudi kartografski izpis vizualiziranih podatkov v visoki ločljivosti, za uporabo podlag v poročilih in drugih tiskanih virih. Rešitev mora biti narejena na način, da je na kartografskih prikazih mogoče urejati vsebinski del prikazanih vsebin, kot je vizualizacija podatkov na karti, s prilagajanjem simbolov in legende za vizualizirani sloj.

Primer karte iz letnega poročila inšpektorata s prikazom vseh postopkov kmetijske inšpekcije v letu 2023.

Primer karte iz letnega poročila inšpektorata s prikazom lokacije neizvedbe sanitarnih sečenj v letu 2023 za gozdarsko inšpekcijo.

## Vzpostavitev spletne rešitve za prostorsko prijavo nepravilnosti za javnost

Za potrebe prijav nepravilnosti v prostoru, ki se nanašajo na delo inšpektorata (kmetijske površine in gozd, lovstvo, ribištvo in vinarstvo) se vzpostavi javna spletna aplikacija na ESRI Gisportalu, v katero bodo državljani lahko prijavljali na terenu opažene nepravilnosti. Spletna aplikacija mora omogočati čim bolj natančno prijavo nepravilnosti na grafičnih podlagah. Rešitev spletne strani mora biti v odzivni obliki (responsive design”). Aplikacija mora izpolnjevati zahteve Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA) (Uradni list RS, št. 30/18, 95/21 – ZInfV-A, 189/21 – ZDU-1M in 18/23 – ZDU-1O).

Rešitev mora naročniku omogočati moderiranje in spremljanje prijav nepravilnosti v zalednem sistemu, prijavitelju pa spremljanje napredka pri obravnavi prijave, na podlagi posredovane hiperpovezave, ki jo je prejel po elektronski pošti ob oddaji prijave.

Za potrebe prijav nepravilnosti izvajalec razvije spletno rešitev, ki bo omogočala kartografsko podporo za lokacijsko čim natančnejšo prijavo suma nepravilnosti, katere lokacijska natančnost je vezana na koordinato, parcelo ali GERK. Pozicijska natančnost mora biti manjša od parcele, vezana na ortofoto podlago, ker lahko gre za nepravilnosti (nasutja, gradnje, oglaševalski panoji) le na določenem delu parcele točkovno, kot linija ali kot poligon. Aplikacija mora omogočati čim natančnejše geolociranje pozicije prijave nepravilnosti in spodaj opisane atributne podatke.

Glede na to, da je aplikacija odprta v splet, mora zagotavljati visok nivo varnosti sistema prijav nepravilnosti z vidika možnosti vdora v sistem, poleg tega ne sme omogočati strojno generiranih prijav ampak mora zagotavljati preverjanje, da je zadaj dejansko fizični uporabnik. Prijavo uporabnik lahko odda le s klikom na hiperpovezavo potrditvene kode, ki jo generira sistem, posredovano na elektronski naslov uporabnika.

Sistem prijave nepravilnosti bo vzpostavljen na ločeni podatkovni bazi, ki namenjena le zbiranju in upravljanju zapisov preko sistema prijav nepravilnosti. Ti zapisi so lahko tudi integrirani v zaledni informacijski sistem inšpektorata eNIS, če gre za relevantne zapise, ki se dejansko nanašajo na vsebine dele inšpektorata tudi knjiženi v dokumentni sistem, statusi prijave pa so potem sinhronizirani z upravljanjem statusov v drugem delu informacijskega sistema inšpektorata. Sam proces in način upravljanja prijav, od dodeljevanja, prevzemanja in zaključevanja se dorečeta z izvajalcem v času sistemske analize.

Sloj prijav nepravilnosti naj bo prikazan tudi na mobilnih kartah posameznih inšpekcij ali pa kot ločena spletna karta prijav s privzeto vključenim slojem nerešenih prijav, sloj rešenih prijav pa mora vključiti uporabnik, če želi pregledovati tudi te. V tem sloju mora biti omogočeno tudi dopolnjevanje atributov kot je spreminjanje statusa prijave, dodajanje zaznamkov besedila opazovanj, ali priponka (posnetek zvoka, fotografije ipd.). Na ta način bo mogoče prijave pregledovati in urejati tudi neposredno na terenu.

Spletna rešitev je zastavljena na način, da ima v osnovni maski obrazec za prijavo nepravilnosti in spletno karto, ki omogoča zoom na merilo 1:1.000 v načinu iz pregledne karte na natančno merilo DOF025. Namenska karta za prijavo nepravilnosti se pripravi samo za ta namen, vsebovati pa mora osnovne pregledne karte, parcele, GERK-e, naslove, da lahko uporabniki na enostaven način pridejo do iskane lokacije, kjer bodo oddali prijavo nepravilnosti. Omogočeni naj bodo tudi osnovni iskalniki po naslovu, parceli, GERK-u.

Za zaposlene na inšpektoratu mora biti razvit tudi zaledni sistem upravljanja prijav nepravilnosti kot spletni vmesnik. Do njega pridejo le avtenticirani uporabniki Gisportala, ki so jim dodeljene tovrstne pravice.

Menijska izbira za upravljanje in iskanje prijav naj omogoča prikaz posamezne prijave na karti, prikaz v zadnjem tednu prejetih prijav, prikaz prijav v poljubnem časovnem intervalu, ki ga določi registrirani uporabnik (samo uporabniki znotraj inšpektorata), izbira rešenih, nerešenih oz. prijav drugih statusov. Natančna vsebina se doreče v času sistemske analize.

Osnovna spletna maska naj bo razdeljena na več podmask, od katerih ima ena vgrajena namensko spletno karto.

Menijska izbira naj ima naslednje podmenije:

Števec: število oddanih prijav, število zaključenih prijav.

- Vnos prijave,

- Nerešene prijave,

- Zaključene prijave,

- Vse prijave (prikaz vseh oddanih prijav na karti).

Maska: Vnos prijave

Korak 1: Vnos lokacije

- iz šifrantov (parcele, GERK-i, povezava na evidenco naslovov GURS, naselja),

- vnos iz karte (lokacija se določi s klikom na zemljevid), aplikacija pa v ozadju doda še naselje in parcelo,

- Zemljevid mora imeti možnost poljubnega približanja in oddaljevanja, na mobilnem prikazu mora biti omogočen celozaslonski prikaz.

Korak 2: Podatki o prijavi

- Naslov oz. naziv prijave, dolžine do 255 znakov.

- Izbira področja prijave iz šifranta (kmetijstvo, zemljišča, gozd, vinarstvo, lovstvo, ribištvo).

- Opis vsebine prijave (daljše tekstovno polje).

- Dodajanje fotografij iz naprave prijavitelja. Sistem mora preveriti, da gre res za slikovne datoteke, preveriti varnost datotek (skeniranje na škodljivo kodo) in jih ob prenosu v zaledni sistem ustrezno zmanjšati na velikost do 2 MB. Fotografije sistem odlaga na zaledni datotečni sistem, namenjen samo prijavam.

Korak 3: Preverjanje uporabnika in avtentičnosti prijave

- Prikaz izjave o strinjanju s pogoji uporabe sistema in potrditev te.

- Vpis elektronske pošte prijavitelja in možnosti drugih kontaktnih podatkov (če ta želi vpisati druge kontaktne podatke).

- Potrditveno polje za posredovanje potrditvene kode na elektronski naslov prijavitelja.

- Preverjanje potrditvene kode.

- Oddaja prijave in obvestilo prijavitelju po elektronski pošti o oddaji prijave.

Maska: Nerešene prijave

S klikom na izbiro te maske, se na karti prikažejo vse oddane prijave. Ta karta omogoča približevanje na poljubno merilo.

Menijska izbira naj omogoča dodatno izbiro po vrsti prijav, občini, časovnem obdobju prijav, npr. zadnji teden, zadnji mesec, tekoče leto.

Maska: Zaključene prijave

Ta maska prikaže točke vseh zaključenih prijav. Ima enake funkcionalnosti kot prejšnja maska, datumske izbire pa naj se nanašajo na datum zaključitve prijave (kdaj je bila obravnavana).

Maska: Vse prijave

Ta maska prikaže vse prijave na karti, ko na meni klikne uporabnik.

Izbire na maski naj imajo izbiro za izbor Nerešene in Zaključene prijave ter možnosti izbire vsebin kot predhodni dve maski.

Pri vsakem statusu naj bo na maski gumb “Prikaži zemljevid”, s klikom na katerega se na bazi izvrši poizvedba, na karti pa se prikažejo podatki, ki so bili iskani po zgoraj navedenih parametrih.

Na zemljevidu mora biti pri kliku na točko oz. lokacijo prijave omogočena možnost pojavnega okna (pop-up), ki prikaže osnovne podatke prijave kot so področje, datum oddaje in kratek opis.

Izvajalec mora razviti še zaledni sistem za upravljanje prijav za naročnika, ki je omenjen že zgoraj. Ta mora omogočati urejanje statusov prijav, posredovanje elektronskega sporočila prijavitelju, da je prijava zaključena.

Zaledni sistem mora omogočati dodeljevanje prijav inšpektorjem, prevzemanje prijav inšpektorjev, integracijo s poslovnim sistemom inšpektorata in upravljanje prijav tudi preko spletnih in mobilnih kart. Za ta namen se lahko izdela tudi ločena mobilna karta, ki primarno prikazuje sloj nerešenih prijav ter ločen sloj nerešenih prijav. Inšpektor mora imeti možno urejanja podatkov o prijavah, tako, da lahko spreminja statuse, v ločeno polje zapiše mnenje, opažanja ter druge opombe. Mora imeti tudi možnost dodajanja slik, ki jih je na lokaciji sam zajel na terenu. V podatkih mora biti tudi polje, kamor se vpiše ime kdo je spreminjal zapis, kdaj. Podrobnosti dodatnih polj, ki jih mora imeti podatkovna baza prijav se dorečejo naknadno.

Sistem upravljanja prijav se podrobneje doreče v času sistemske analize.

## Vzpostavitev spletne rešitve za prostorski prikaz opravljenega inšpekcijskega dela za javnost

Izvajalec izdela posebno spletno karto, ki bo dostopna v Internet, na kateri bodo zunanji (neregistrirani uporabniki sistema) lahko pregledovali obseg opravljenega dela inšpektorata po poligonih statističnih regij, upravnih enot in občin.

Uporabniške pravice na tej karti se nastavijo samo za branje podatkov (public), brez pravic spreminjanja kakršnihkoli nastavitev na kartah in na podatkih. Karta konfigurira na način, da so menijske možnosti omejene le na privzeto iskanje podatkov.

Podatkovni sloj, po katerem bo omogočeno tovrstno iskanje se vzpostavi ločeno v posebni podatkovni bazi, kamor se ponoči osvežijo podatki za tovrstno analitiko.

V izbiri naj bo omogočeno, da uporabnik poizveduje po podatkih kot je navedeno zgoraj: Slovenija, statistična regija, upravna enota, občina.

Nadaljnja izbira je: vse inšpekcije, ali posamezno inšpekcijo (kmetijska, gozdarska ipd.)

V nadaljnji izbiri naj bo možnost izbire zakonske podlage (naziv zakona) po katerem je inšpekcija opravila nadzor ali izrekla sankcije. Tukaj imamo šifrant zakonskih podlag.

Druga podizbira naj bo še zakonska vsebina (vsebinsko področje). Tudi tukaj imamo šifrant vsebinskih podlag.

Zadnja izbira naj bo časovno obdobje, kjer naj bo možnost natančne datumske omejitve obdobja ali pa zgolj izbira leta od do.

Podatkovna izbira naj bo privzeto pred nastavljena za tekoče leto, omogoča pa naj izbiro podatkov za 5 zadnjih let, kar predstavlja obdobje do katerega hranimo dokumentarno gradivo.

Ko uporabnik izbere enega ali več iskalnih pogojev, naj mu sistem omogoči prikaz geografskega iskanja po zadevah in po dokumentih, kjer izbira, prikaži rezultate na karti.

Rezultati na karti naj bodo prikazani na v naprej pripravljeni karti DOF025 in na preglednih kartah do določenega merila in na način, da so grupirani na mrežo 1 x 1 km ali 2 x 2 km, kar se določi ob implementaciji, da ne razkrivamo osebnih podatkov na parcelo ali koordinato natančno, ampak, da se vizualizira vsebine inšpekcijskega dela za posamezna območja.

V prikazanem kvadratu z rezultatom iskanja naj bodo izpisane osnovne statistike koliko obravnav/postopkov je bilo v vsakem kvadrantu.

Vsebinske podrobnosti rešitve se dorečejo v času sistemske analize, ko se z izvajalcem doreče oblika končne rešitve.

## Izobraževalne delavnice za uporabnike in nudenje pomoči uporabnikom novo vpeljanih storitev

Izvajalec organizira izobraževalne delavnice za uporabnike z namenom učinkovitega uvajanja novih funkcionalnosti in rešitev. Delavnice zajemajo teoretični in praktični del ter so prilagojene različnim skupinam uporabnikov glede na njihove potrebe in predhodno znanje kot so različne inšpekcije in tematske karte za različne inšpekcije in uporabniki z opremo za natančnejšo zajemanje geolokacij z antenami za RTK korekcijo.

Izvajalec za naročnika izvede naslednje vrste izobraževanj:

- 1 delavnica za administratorje ArcGIS Enteritise okolja pri naročniku (konfiguracija GIS okolja, pravice in nastavitve uporabnikov, replikacija slojev, logika, vrste rešitev, primer vzpostavitev podatkovne replikacije, kreiranje in objavljanje servisov na Gisportalu, vključevanje teh v karte in urejanje pravic na slojih, prostorske poizvedbe v spletnem GIS-u)

- 2 delavnici za zaposlene IRSKGLR: predstavitev GIS Enterprise okolja, kjer so karte, kaj so spletne in mobilne karte, uporaba mobilne inšpekcijske aplikacije, sloji, kako jih vključujemo in izključujemo, kako zajemamo podatke z mobilno aplikacijo, kako si nastavimo Off-line karte in delamo na terenu v načinu brez povezave, kako si optimalno nastavimo mobilno inšpekcijsko aplikacijo in podobne vsebine.

  - 1 delavnica se organizira v letu 2025.

  - 1 delavnica se organizira v prvi polovici leta 2026.

- 1 delavnico za naprednejše uporabnike ArcGIS Enterprise, ki uporabljajo natančne GPS antene z RTK korekcijo, za natančne prostorske meritve, konfiguracije programske opreme, nastavitve korekcij, zajemanje slojev, obdelava slojev, izpisi in prostorske poizvedbe.

- 2 enodnevni izobraževanji za uporabo mobilnih inšpekcijskih zapisnikov za vse inšpektorje po vrstah inšpekcij, s prvim skupnim delom in praktičnim ločenim delom. Vsebine se nanašajo na predstavitev aplikacijske rešitve, kaj omogoča, kako se jo uporablja, kako se jo nastavi, predstavitev aplikacijske logike, zaledne infrastrukture, kreiranje mobilnega zapisnika, zajemanje lokacijskih podatkov, priponk, zaključevanje zapisnika, delo v Off-line načinu, naknadno urejanje inšpekcijskih zapisnikov, generiranje poročila zapisnika in pošiljanje tega po elektronski pošti, integracije z eNIS, kje so vidni mobilni zapisniki v aplikaciji eNIS ipd.

  - 1 izobraževanje se izvede v letu 2025,

  - 1 izobraževane se izvede v začetku leta 2026.

- 8 obiskov območnih enot inšpektorata po Sloveniji, z izvedbo praktičnih usposabljanj zaposlenih po območnih enotah v trajanju najmanj 4 ure (Koper, Nova Gorica, Ljubljana, Kranj, Novo mesto, Celje, Maribor, Murska Sobota). Izvajalec izvede teoretični in praktični prikaz s terenskim delom. Pri tem uporabnikom pomaga nastaviti vse uporabniške nastavitve na prenosnikih in mobilnih napravah, prenos kart v Off-line način, nastavitve točnosti zajema lokacijskih podatkov, ločljivosti fotografij, gostote pretakanja točk ob zajemu koordinat s hojo, uporaba Field Maps in terenskih inšpekcijskih zapisnikov. Rok za izvedbo je najkasneje do marca 2026.

Poleg formalnih delavnic izvajalec zagotavlja tudi tekočo podporo uporabnikom pri uporabi novo vpeljanih storitev. To vključuje pomoč pri začetnih nastavitvah, odpravljanje težav ter svetovanje glede optimalne uporabe sistema. Podpora se izvaja prek telefona, elektronske pošte in oddaljenega dostopa do sistema, tudi mobilnih naprav preko storitve ISL (https://isl.gov.si/).

Za lažje uvajanje mobilnih inšpekcijskih zapisnikov izvajalec pripravi tudi enostavna uporabniška navodila in pogosta vprašanja z odgovori (FAQ), ki so dostopna v digitalni obliki na informacijski infrastrukturi naročnika.

## Pomoč pri administraciji in konfiguraciji vzpostavljenih informacijskih rešitev za zagotavljanje nemotenega delovanja v času implementacije

Izvajalec nudi naročniku sistemsko pomoč pri administraciji implementiranih in prevzetih konfiguracij ter rešitev. Ta vključuje nastavitev posebnih pravic na slojih, reševanje težav pri podatkovnih replikacijah in zagotavljanje pravilnega delovanja prostorskih slojev iz primarnih virov v podatkovnem okolju naročnika.

Podpora izvajalca obsega administracijo in konfiguracijo nastavitev pravic ter konfiguracij na slojih, ki niso del grafičnega administrativnega vmesnika Gisportala. To vključuje pravice na slojih v podatkovni bazi PostgreSQL in na zalednih sistemih ArcGIS Enterprise infrastrukture. Med storitve spada tudi optimizacija delovanja podatkovnih slojev, vključno z nastavitvijo specifičnih indeksov za izboljšanje hitrosti poizvedb ter splošne odzivnosti sistema.

Izvajalec nudi podporo pri odpravi težav na strežnikih in mobilnih napravah, zlasti pri sinhronizaciji podatkov med strežnikom in mobilnimi napravami, vključno z nastavitvami velikosti območij sinhronizacije Off-line kart. Dodatno izvajalec zagotavlja pomoč pri konfiguraciji uporabniških vlog v mobilnih in spletnih aplikacijah ter na podatkovnih bazah vezanih na GIS infrastrukturo.

Del storitev je tudi vzpostavitev in dokumentiranje arhiviranja GIS infrastrukture, s ciljem zagotavljanja varne obnove sistema v primeru odpovedi. Dokumentacija arhiviranja omogoča operativno učinkovito obnovo sistema na novi rezervni lokaciji iz arhivskih slik strežnikov in podatkovnih baz.

Izvajalec nudi naročniku pomoč pri zagotavljanju operativnosti ArcGIS Enterprise okolja, kar vključuje nameščanje popravkov, prilagajanje nastavitev programske opreme ter odpravljanje težav povezanih z nestandardnimi konfiguracijami slojev. Vključuje tudi pomoč pri oddaji prijav na podporne centre in nameščanju posebnih popravkov ter patchev.

Poleg tega izvajalec izvaja optimizacijo poizvedb na podatkovni bazi MS SQL Enterprise, prilagajanje indeksov in razvoj novih poizvedb ter replikacij podatkov za izboljšanje zmogljivosti GIS poizvedb. To vključuje tudi vzpostavitev vrtljivih podatkovnih kock in prilagoditev struktur za hitrejšo analizo podatkov na Spletnih kartah namenjenih prostorski analitiki in prostorskim poizvedbam.

Pomoč pri administraciji in vzdrževanju vzpostavljenih informacijskih rešitev zajema tudi odpravo napak v delovanju obstoječih funkcionalnosti GIS rešitev, prilagajanje šifrantov zaradi zakonodajnih sprememb ter vzdrževanje replikacij podatkov in osveževanja prostorskih slojev, ki so navedeni v poglavju 3.3.

# Testiranje in prevzem razvitih vsebin

Testiranje novih rešitev, ki se nanašajo na razvoj novih funkcionalnosti, kot je vzpostavitev aplikacije mobilnih zapisnikov in vsebinskega sklopa prijav nepravilnosti najprej opravi izvajalec na testni verziji aplikacije v lastnem razvojnem in testnem okolju. Izvajalec je dolžan zagotoviti ustrezne testne scenarije in testne podatke za preverjanje pravilnega delovanja novih funkcionalnosti (Scenarije in testne podatke uskladita in pripravita naročnik in izvajalec tekom izvajanja projekta).

Po uspešno opravljenem testiranju s strani izvajalca testiranje izvedejo tudi zaposleni naročnika, zlasti člani delovne skupine za implementacijo projekta eFOKUS. Namen tega testiranja je preveriti funkcionalnost, uporabnost in skladnost razvite rešitve z zahtevami naročnika. Morebitne odkrite pomanjkljivosti in neskladnosti se dokumentirajo v obliki zapisnikov ali popisov pomanjkljivosti, ki jih mora izvajalec odpraviti pred končnim prevzemom aplikacije.

Po uspešno opravljenem prvem krogu testiranja izvajalec in naročnik organizirata predstavitev nove verzije aplikacije zaposlenim, ki lahko nato opravijo dodatno uporabniško testiranje novih rešitev v testnem okolju. Pri tem naročnik sistematično beleži vse odkrite pomanjkljivosti in nepravilnosti ter jih posreduje izvajalcu v obliki elektronskih sporočil. Izvajalec je dolžan pravočasno odpraviti vse ugotovljene napake in ponovno zagotoviti testiranje popravljenih funkcionalnosti.

Testiranje na testnem okolju traja vse do odprave vseh ugotovljenih napak v aplikaciji. Ko naročnik potrdi, da so vse pomanjkljivosti odpravljene, se izvede formalni prevzem novih funkcionalnosti. Prevzete funkcionalnosti se nato uvedejo v produkcijsko okolje naročnika, kjer se integrirajo s poslovnimi aplikacijami naročnika. Novosti se prevzemajo po sklopih, kot so razvite in pripravljene za uporabo v produkciji.

Prevzem razvitih vsebin po sklopih opravita skrbnika pogodbe naročnika in izvajalca. Prevzem se izvede na podlagi prevzemnega zapisnika ali dobavnice, ki ga/jo potrdita oba skrbnika pogodbe. Prevzem je mogoč šele po uspešni predaji posameznega sklopa v produkcijo in podpisu prevzemnega zapisnika ali dobavnice.

V primeru ugotovljenih neskladnosti po prevzemu ima naročnik pravico zahtevati odpravo napak v garancijskem obdobju, pri čemer mora izvajalec v dogovorjenem roku odpraviti ugotovljene nepravilnosti brez dodatnih stroškov za naročnika.