FUNKCIJSKA DOKUMENTACIJA

ZA PROJEKT

"Uvedba novega poslovno informacijskega sistema v Onkološki inštitut"

Področje Vmesniki

Verzija: JN

| Naročnik:; Izvajalec:. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Kazalo vsebine

1	Namen dokumenta	1

2	PODROBNOSTI PROCESA	2

3	OPIS PROCESA – VMESNIKI	3

3.1	V1 CBZ	3

3.1.1	PODROČJE ŠIFRANTI	3

3.1.2	PODROČJE NABAVA	3

3.2	V2 UJP.NET	4

3.2.1	PODROČJE NABAVA	4

3.3	V3 DMS	4

3.3.1	VSA PODROČJA	4

3.4	V4 KADRIS	4

3.4.1	PODROČJE RAČUNOVODSTVO	4

3.4.2	PODROČJE OSNOVNA SREDSTVA IN RAČUNOVODSTVO	5

3.5	V5 PROGRAM ZA IZPIS INV. ŠTEVILK OS	5

3.5.1	PODROČJE OSNOVNA SREDSTVA	5

3.6	V6 INVENTURA OS	5

3.6.1	PODROČJE OSNOVNA SREDSTVA	5

3.7	V7 RAF (OBRAČUN)	5

3.7.1	PODROČJE RAČUNOVODSTVO	5

3.7.2	PODROČJE ŠIFRANTI	6

3.7.3	PODROČJE ŠIFRANTI	6

3.7.4	PODROČJE ŠIFRANTI	6

3.8	V8 BIS (Bolnišnični informacijski sistem)	6

3.8.1	PODROČJE SKLADIŠČNO POSLOVANJE (LEKARNA)	6

3.8.2	PODROČJE ŠIFRANTI	7

3.8.3	PODROČJE ŠIFRANTI	7

3.9	V9 SiMVS (ZAPAZ)	7

3.9.1	PODROČJE SKLADIŠČNO POSLOVANJE (LEKARNA)	7

3.10	V10 Optični čitalci v skladišču	7

3.10.1	PODROČJE SKLADIŠČNO POSLOVANJE (LEKARNA)	7

3.10.2	PODROČJE SKLADIŠČNO POSLOVANJE (SJN)	7

3.11	V11 ProLIS (eRECEPTI)	8

3.11.1	PODROČJE SKLADIŠČNO POSLOVANJE (LEKARNA)	8

3.12	V12 SKLADIŠČNI ROBOTI (ZDRAVILA)	8

3.12.1	PODROČJE SKLADIŠČNO POSLOVANJE (LEKARNA)	8

3.13	V13 IZMENJAVA eDOKUMENTOV	8

3.13.1	VSA PODROČJA	8

3.14	V14 CYPRO (oz. njegov naslednik)	8

3.14.1	PODROČJE SKLADIŠČNO POSLOVANJE (LEKARNA)	8

3.14.2	PODROČJE ŠIFRANTI	9

3.14.3	PODROČJE ŠIFRANTI	9

3.15	V15 AJPES	9

3.15.1	PODROČJE ŠIFRANTI	9

3.16	V16 PODATKOVNO SKLADIŠČE	9

3.16.1	PODROČJE KONTROLING	9

3.17	V17 VMESNIKI – ENKRATNI	9

3.17.1	PODROČJE CENTRALNI ŠIFRANTI	10

3.17.2	PODROČJE PROJEKTI	10

3.17.3	PODROČJE RAČUNOVODSTVO	10

3.17.4	PODROČJE OSNOVNA SREDSTVA	10

3.17.5	PODROČJE SKLADIŠČNO POSLOVANJE	11

3.17.6	PODROČJE NABAVA	11

Kazalo tabel

No table of figures entries found.

Kazalo slik

No table of figures entries found.

Pojmovnik

| Uporabljeni pojmi | Obrazložitev |
| --- | --- |
| ERP | Enterprice Resource Planning oz. poslovno informacijski sistem |
| OI | Onkološki inštitut |
| PIS-2 | Nov poslovno informacijski sistem, ki se bo uvajal v OI |
| CBZ | Centralna baza zdravil |
| DMS | Dokumentni sistem |
| BIS | Bolnišnični informacijski sistem |
| eTL | Elektronski terapevtski list pacienta |

# Namen dokumenta

V dokumentu funkcijske dokumentacije so opisani procesi, ki se izvajajo na obravnavanem področju, vhodni in izhodni dokumenti ter vmesniki, ki podatke zajemajo ali prenašajo v druge sisteme. Izpostavljene so morebitne posebnosti procesa, ki so specifične za naročnika ter podani predlogi za izboljšave s katerimi se naročnik strinja in bodo postali predmet implementacije ob uvedbi novega informacijskega sistema (ERP).

Dokument predstavlja osnovo za razumevanje funkcionalnih zahtev, ki jih OI potrebuje ob implementaciji novega poslovno informacijskega sistema na obravnavanem področju.

Ta dokument predstavlja povzetek stalnih ter enkratnih vmesnikov, ki jih bo treba zagotoviti v fazi implementacije PIS-2. Strukture in tehnične rešitve posameznih vmesnikov bodo določene v fazi implementacije PIS-2. V dokumentu je na kratko opisana vsebina vmesnika ter dodana navedba kje se lahko najde več informacij.

# PODROBNOSTI PROCESA

| Šifra procesa: | V |
| --- | --- |
| Področje: | Vmesniki |
| Lastnik procesa pri naročniku: | Vodja informatike |

# OPIS PROCESA – VMESNIKI

Ob implementaciji novega informacijskega sistema je treba predvideti tudi izmenjavo podatkov z drugimi informacijskimi sistemi v OI.

Vmesnike delimo na:

- stalne (ki potekajo v času življenjske dobe informacijskih sistemov)

- enkratne (vmesniki za enkraten prenos podatkov iz starih sistemov v nov PIS-2)

Priloga tega dokumenta je MS Excel seznam predvidenih vmesnikov, pri čemer so na enem zavihku popisani stalni, ter na drugem enkratni vmesniki. V seznamu je poleg navedbe sistemov, ki si podatke izmenjujejo, predvidena tudi dinamika prenosa podatkov ter ocenjen obseg izmenjave podatkov v obdobju. V seznamu so predvideni tudi nekateri vmesniki v sisteme, ki jih bo OI šele implementiral (npr. podatkovno skladišče), tovrstne posebnosti so posebej označene v stolpcu z opombami.

V nadaljevanju tega dokumenta je podrobneje opisan posamezen sistem, ki si bo izmenjeval podatke z novim PIS-2. V seznamu vmesnikov (v MS Excel prilogi) se lahko določen sistem pojavi večkrat, saj so vmesniki deljeni po vsebinskih sklopih prenosa podatkov, v tem dokumentu pa je določen sistem v celoti zajet v enem poglavju, pri čemer so vsebinski sklopi označeni znotraj tega poglavja.

## V1 CBZ

### PODROČJE ŠIFRANTI

Prek vmesnika vzpostavljenega s CBZ (centralna baza zdravil) se morajo v PIS-2 prenašati podatki o zdravilih. Gre za podatke, ki se vodijo v CBZ in jih OI potrebuje za procese, ki se bodo izvajali v PIS-2. Glejte tudi dokument FD_Šifranti_Š_JN, poglavje 3.1.1)

### PODROČJE NABAVA

Postopek izvedbe JN (glejte dokument FD_Nabava_N_JN, poglavje 3.1.1.)

V postopku priprave JN se pripravi ponudbeni predračun, v katerem je eden izmed podatkov za pripravo seznama artiklov za katerega se bo izvedlo JN tudi cena zdravila. V kolikor se bo cena zapisovala v  centralno evidenca pogodb potem, se lahko ceno za izvedbo teh procesov pridobi iz centralne evidence pogodb.

V primeru urgentnih povpraševanj za nova zdravila ali zdravila, ki še nimajo izvedenega ali zaključenega postopka JN obstaja potreba po pridobivanju cene iz CBZ za kontrolo ustreznosti prejetih ponudb dobaviteljev. Ta zdravila še niso vključena v centralno evidenco pogodb, ker pogodba še ni sklenjena.

Centralna evidenca nabave (pogodb) (glejte dokument FD_Nabava_N_JN, poglavje 3.2.1.)

Ob zaključku izvedbe JN, se z dobavitelji sklenejo pogodbe. Vzpostavljena mora biti centralna evidenca pogodb, na katero so vezani artikli z vsemi finančnimi podatki iz ponudbe. Ker je v pogodbenih določilih dogovorjeno, da se cene spreminjajo v skladu s spremembami CBZ, je treba centralno evidenco pogodb na nivoju posameznega artikla ustrezno dopolnjevati s spremembami cen.

## V2 UJP.NET

### PODROČJE NABAVA

Postopek prenosa prejetih računov (glejte dokument FD_Nabava_N_JN, poglavje 3.4.1.)

Vsi prejeti računi v OI so v elektronski obliki in pridejo v informacijski sistem prek vmesnika med UJP.NET in PIS-2. Podrobnosti procesa so opisane v sklopu opisa procesa likvidacije prejetih računov.

## V3 DMS

### VSA PODROČJA

#### Vsa področja

OI že delno uporablja DMS sistem podjetja MARG, Business Connect, in sicer na področju kakovosti ter sledenja internih pravilnikov. Zahteva OI je, da se vzpostavi povezava med PIS-2 in DMS sistemom na vseh vsebinskih področjih, in sicer za vpogled v dokumente pogodb, naročilnic, dobavnic, prevzemnic, izdajnic, prejetih računov, izdanih računov, potnih nalogov (s prilogami, če jih osnovni dokumenti imajo – npr. primopredajni zapisniki, poročila o opravljenem delu ipd.).

## V4 KADRIS

### PODROČJE RAČUNOVODSTVO

Kadris je kadrovski informacijski sistem OI v katerem se obračunavajo plače ter obračunavajo potni nalogi. Z vmesnikom se prenašajo temeljnice obračunanih plač ter obračunani potni nalogi. Glejte tudi dokumenta FD_PotniNalogi_P_JN in FD_Računovodstvo_R_JN, poglavje 3.3.1).

### PODROČJE OSNOVNA SREDSTVA IN RAČUNOVODSTVO

V Kadrisu obstaja šifrant zaposlenih v OI. Ob kreiranju OS se določi tudi zadolžena oseba za OS. Iz Kadrisa je treba zagotoviti prenos zaposlenih v PIS-2 (lahko kot poseben šifrant na področju OS ali pa kot poseben tip kupcev, kar bo določeno v fazi implementacije).

## V5 PROGRAM ZA IZPIS INV. ŠTEVILK OS

### PODROČJE OSNOVNA SREDSTVA

Ob kreiranju novega OS, se le-tega opremi z inventarno nalepko. Potrebno je vzpostaviti povezavo med programom za izpis inventarnih nalepk ter PIS-2. V kolikor bo PIS-2 zagotavljal izpis inventarnih nalepk, je ta vmesnik brezpredmeten. Glejte tudi dokument FD_OsnovnaSredstva_O_JN, poglavje 3.1.1)

## V6 INVENTURA OS

### PODROČJE OSNOVNA SREDSTVA

Trenutno je inventura OS podprta v posebnem programu, ki omogoča izvedbo inventure s pomočjo čitalcev črtnih kod. Glede na ponujeno rešitev izvajanja inventure OS v PIS-2, je treba predvideti izmenjavo podatkov iz čitalcev v PIS-2, v kolikor ponujeni informacijski sistem nima rešitve za izvajanje inventure, je treba predvideti vmesnik med obstoječim programom za izvedbo Inventure in PIS-2. Glejte tudi dokument FD_OsnovnaSredstva_O_JN, poglavje 3.4.1)

## V7 RAF (OBRAČUN)

### PODROČJE RAČUNOVODSTVO

Obračun opravljenih storitev se izvaja v modulu bolnišničnega sistema, imenovanem RAF. Obračunana realizacija prihodkov se mora v obliki temeljnice prenesti v sistem PIS-2. Temeljnica mora biti pripravljena najmanj na nivoju konta glavne knjige, obdobja, finančnih dimenzij (SM, projekt, ipd.).

Poleg prenosa temeljnice je treba zagotoviti tudi podatke o izdanih računih za potrebe priprave DDV, torej pripravo podatkov za knjigo izdanih računov. Glejte tudi dokument FD_Računovodstvo_R_JN, poglavje 3.2.1 in 3.3.1)

V fazi implementacije se lahko ugotovi, da gre le za en vmesnik, ki zagotavlja vse zahtevane podatke, tako za davčne evidence in saldakonte, kot tudi realizacijo v glavni knjigi.

### PODROČJE ŠIFRANTI

Iz PIS-2, kjer se centralno vodi šifrant artiklov, se morajo v RAF prenašati podatki o artiklih. Gre za prenos podatkov o novih artiklih ter vseh spremembah na obstoječih artiklih, kot tudi za prenos podatka, da je določen artikel ukinjen.

### PODROČJE ŠIFRANTI

Iz RAF, kjer se bo vodil šifrant kupcev, je treba z vmesnikom zagotoviti prenos podatkov o kupcih v PIS-2- Glejte tudi dokument FD_Šifranti_Š_JN, poglavje 3.3.1).

### PODROČJE ŠIFRANTI

Iz PIS-2, kjer se centralno vodi šifrant projektov, se mora v RAF prenašati podatke o aktivnih projektih. Gre za prenos podatkov o projektih, kot je šifra in naziv projekta ter status projekta.

## V8 BIS (Bolnišnični informacijski sistem)

### PODROČJE SKLADIŠČNO POSLOVANJE (LEKARNA)

#### Naročanje v lekarno

Naročila za lekarno, ki so vezana na pacienta (pomeni, da mora biti na naročilu tudi podpis zdravnika), se pripravijo v BIS, modul Clinical Meds. Naročila se pripravljajo na podlagi s strani zdravnika predpisanih terapij na eTL (eTerapevtski list). Na podlagi na novo predpisanih zdravil prek eTL in določene minimalne količine zaloge posameznih zdravil na oddelku se  kreirajo naročila v lekarno. Glejte tudi dokument FD_SkladiščnoPoslovanje_S_JN, poglavje 3.2.1)

#### Izdaja zdravil na pacienta

Po pripravi zdravil se z vmesnikom zagotovi tudi prenos podatkov o izdaji zdravila iz lekarne na oddelke (prenos med skladišči). Po aplikaciji zdravila pacientu se razknjiži oddelčna zaloga. Glejte tudi dokument FD_SkladiščnoPoslovanje_S_JN, poglavje 3.4.1)

### PODROČJE ŠIFRANTI

Iz PIS-2, kjer se centralno vodi šifrant artiklov, se morajo v BIS prenašati podatki o artiklih. Gre za prenos podatkov o novih artiklih ter vseh spremembah na obstoječih artiklih, kot tudi za prenos podatka, da je določen artikel ukinjen.

### PODROČJE ŠIFRANTI

Iz PIS-2, kjer se centralno vodi šifrant projektov, se mora v BIS prenašati podatke o aktivnih projektih. Gre za prenos podatkov o projektih, kot je šifra in naziv projekta ter status projekta.

## V9 SiMVS (ZAPAZ)

### PODROČJE SKLADIŠČNO POSLOVANJE (LEKARNA)

Ob prevzemu zdravila na zalogo se izvede povezava na sistem SiMVS, Zavoda za preverjanje avtentičnosti zdravil (ZAPAZ). S strani ZAPAZ se prejme povratna informacija o statusu zdravila. Proces pomeni aktivacijo (prevzem) oz. deaktivacijo zdravila (vračilo). Glejte tudi dokument FD_SkladiščnoPoslovanje_S_JN, poglavje 3.3.4)

## V10 Optični čitalci v skladišču

### PODROČJE SKLADIŠČNO POSLOVANJE (LEKARNA)

Ob prevzemu zdravil v skladišče, se prevzem izvede s pomočjo optičnih čitalcev (scanerjev), ki v sistem zabeležijo podatke o prevzetem zdravilu (količina, podatki sledljivosti zdravila). S pomočjo čitalcev se izvaja tudi izdaja artiklov iz zaloge ter inventura v skladišču. Vzpostavljena mora biti takojšnja povezava s skladiščnim modulom. Glejte tudi dokument FD_SkladiščnoPoslovanje_S_JN, poglavje 3.3.1 in 3.6.1)

### PODROČJE SKLADIŠČNO POSLOVANJE (SJN)

Tudi prevzem ostalega materiala na zalogo mora potekati s pomočjo optičnih čitalcev, če je le mogoče. V primerjavi s prevzemom zdravil gre le za zajem manjšega nabora podatkov. S pomočjo čitalcev se poleg prevzema izvaja tudi inventura. Glejte tudi dokument FD_SkladiščnoPoslovanje_S_JN, poglavje 3.3.1 in 3.6.1)

## V11 ProLIS (eRECEPTI)

### PODROČJE SKLADIŠČNO POSLOVANJE (LEKARNA)

Tudi OI je dolžan voditi evidenco izdanih zdravil na eRecepte. Gre za manjšo skupino bolnikov, ki se jim ob odpustu iz bolnišnice izda zdravila za nekaj dni. V ta namen je bil kupljen poseben program za izdajo zdravil na eRecepte (program PROLIS). Ob izdaji zdravila (izdaji eRecepta), se mora informacija prenesti v PIS-2, ter iz centralnega skladišča razknjižiti zalogo. Glejte tudi dokument FD_SkladiščnoPoslovanje_S_JN, poglavje 3.4.1)

## V12 SKLADIŠČNI ROBOTI (ZDRAVILA)

### PODROČJE SKLADIŠČNO POSLOVANJE (LEKARNA)

OI načrtuje nakup skladiščnih robotov, ki so namenjeni shranjevanju ter izdaji zdravil pacientom. V sklopu vodenja zaloge ter premikov zdravil v skladišču je treba predvideti tudi vmesnik s skladiščnim robotom. Glejte tudi dokument FD_SkladiščnoPoslovanje_S_JN, poglavje 3.4.1)

## V13 IZMENJAVA eDOKUMENTOV

### VSA PODROČJA

Z uvedbo novega informacijskega sistema PIS-2 je treba zagotoviti možnost pošiljanja dokumentov prejemnikom v elektronski obliki. Zahtevana je uporaba sodobnih elektronskih kanalov, ki zagotavljajo večjo varnost kot elektronska pošta. Gre za dokumente kot so naročilnica, dobavnica, opomin, IOP ter ostali z eSlog formatom podprti dokumenti.

Podpreti je treba tudi uvoz obstoječega formata eDobavnic (ASC, XML), v kolikor dobavitelji eSlog formata ne podpirajo.

## V14 CYPRO (oz. njegov naslednik)

### PODROČJE SKLADIŠČNO POSLOVANJE (LEKARNA)

OI trenutno uporablja program Cypro za ambulatno kemoterapijo ter zahtevana posebna zdravila. Naročilo pripravi zdravnik. V lekarni vidijo naročila v programu Cypro, pripravijo zdravilo ter naredijo izdajo na pacienta. Ker bo v fazi implementacije prišlo do menjave programa Cypro, je treba predvideti vmesnik za prenos naročil iz nadomestnega programa (ki bo šele izbran), ter povratno informacijo o izdanem zdravilu na pacienta. Glejte tudi dokument FD_SkladiščnoPoslovanje_S_JN, poglavje 3.2.1)

### PODROČJE ŠIFRANTI

Iz PIS-2, kjer se centralno vodi šifrant artiklov, se morajo v Cypro oz. v njegov naslednik prenašati podatki o artiklih. Gre za prenos podatkov o novih artiklih ter vseh spremembah na obstoječih artiklih, kot tudi za prenos podatka, da je določen artikel ukinjen.

### PODROČJE ŠIFRANTI

Iz PIS-2, kjer se centralno vodi šifrant projektov, se mora v Cypro oz. v njegov naslednik prenašati podatke o aktivnih projektih. Gre za prenos podatkov o projektih, kot je šifra in naziv projekta ter status projekta.

## V15 AJPES

### PODROČJE ŠIFRANTI

Iz Ajpesa (ali druge predlagane baze poslovnih partnerjev) je treba zagotoviti z vmesnikom prenos podatkov o poslovnih partnerjih. Glejte tudi dokument FD_Šifranti_Š_JN, poglavje 3.2.1).

## V16 PODATKOVNO SKLADIŠČE

### PODROČJE KONTROLING

OI načrtuje nakup in uporabo podatkovnega skladišča. V sklopu implementacije PIS-2 je treba predvideti tudi vmesnika za prenos podatkov iz PIS-2 v podatkovno skladišče.

## V17 VMESNIKI – ENKRATNI

Ob začetku uporabe novega poslovno informacijskega sistema je treba predvideti enkratne vmesnike za prenos obstoječih podatkov iz programov, ki so trenutno v uporabi v OI. Način priprave podatkov ter način prenosa bo definiran v fazi implementacije novega PIS-2. Naročnik se namreč lahko v fazi implementacije odloči za npr. čiščenje šifrantov in jih pripravi za uvoz v drugi bazi, ki ni nujno program, ki je v uporabi v OI.

Za ta vsebinski sklop je zato bolj pomembna definicija potrebnih podatkov, ki jih je treba prenesti, kot pa sam vmesnik od kod se bodo ti podatki prenašali. Poglavje je pripravljeno po vsebinskih področjih.

### PODROČJE CENTRALNI ŠIFRANTI

Ob začetku uporabe PIS-2 je treba zagotoviti prenos podatkov naslednjih šifrantov:

- Šifrant kupcev (predvidoma iz dveh sistemov, RF in saldakonti kupcev)

- Šifrant dobaviteljev (saldakonti dobaviteljev)

- Šifrant artiklov (predvidoma iz dveh sistemov, lekarna in SJN)

- Šifrant projektov (predvidoma iz več sistemov: RRI projekti, ePlaniranje, Zenas)

- Šifrant stroškovnih mest (glavna knjiga)

- Kontni načrt (glavna knjiga)

### PODROČJE PROJEKTI

Ob začetku uporabe PIS-2 je treba zagotoviti prenos podatkov o planu in realizaciji na aktivnih razvojno raziskovalnih projektih.

### PODROČJE RAČUNOVODSTVO

Ob začetku uporabe PIS-2 je treba zagotoviti prenos najmanj naslednjih podatkov:

- Odprte postavke kupcev

- Odprte postavke dobaviteljev

- Saldi kontov glavne knjige (v primeru začetka uporabe med poslovnim letom, je treba prenašati v nov sistem tudi promet na kontih glavne knjige)

- Saldi kontov glavne knjige po denarnem toku (v primeru začetka uporabe med poslovnim letom, je treba prenašati v nov sistem tudi promet na kontih glavne knjige voden po denarnem toku)

### PODROČJE OSNOVNA SREDSTVA

Ob začetku uporabe PIS-2 je treba zagotoviti prenos najmanj naslednjih podatkov:

- Register osnovnih sredstev

- Investicije v teku

### PODROČJE SKLADIŠČNO POSLOVANJE

Ob začetku uporabe PIS-2 je treba zagotoviti prenos najmanj naslednjih podatkov:

- Zaloga artiklov v lekarni (po vseh obratih)

- Odprta interna naročila na dan

- Odprta naročila dobaviteljem na dan

- Evidenca veljavnih pogodb javnih naročil z vsemi odvisnimi podatki (artikli, cene, popusti, itd.)

### PODROČJE NABAVA

Ob začetku uporabe PIS-2 je treba zagotoviti prenos najmanj naslednjih podatkov:

- Zaloga artiklov v skladišču nezdravstvenega potrošnega materiala

- Odprta interne zahtevke na dan

- Odprta naročila dobaviteljem na dan

- Prejete in še ne knjižene račune dobaviteljev (računi v postopku likvidacije)

- Evidenca veljavnih pogodb javnih naročil z vsemi odvisnimi podatki (artikli, cene, popusti, itd.), kar ni bilo prevzeto iz lekarne (sistem Odos)

- Odprti zahtevki za popravila in tehnično vzdrževanja (sistem Zenas)

- Letni načrt investicij in vzdrževalnih del (sistem ePlaniranje)