OBČINA ORMOŽ

Ptujska cesta 6

2270 Ormož

(v nadaljevanju: naročnik)

v sodelovanju z

DRUŠTVOM ARHITEKTOV MARIBOR

Vetrinjska ulica 30

2000 Maribor

(v nadaljevanju: DAM)

razpisuje

javni, ANONIMNI, PROJEKTNI ENOSTOPENJSKI urbanistično ARHITEKTURNI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA

IZGRADNJO OBJEKTA OSNOVNE ŠOLE VELIKA NEDELJA

Razpisno dokumentacijo je pripravil naročnik v sodelovanju z Društvom arhitektov Maribor:

Vsebina razpisne dokumentacije:

A_ natečajni pogoji

B_ natečajna naloga

C_ natečajne podloge

D_ natečajne priloge

Ormož, 27. 2. 2025

Številka: 430-0046/2024 - 4

- NATEČAJNI POGOJI

KAZALO

1.	KAZALO	4

2.	POVZETEK NATEČAJNIH POGOJEV	5

2.1.	Naslov naročnika in razpisovalca natečaja:	5

2.2.	Predmet in vrsta natečaja:	5

2.3.	Podatki o nagradnem skladu:	5

2.4.	Natečajni postopek:	5

2.5.	Podatki o prevzemu natečajnega gradiva:	5

2.6.	Datum, ura, kraj oddaje natečajnega elaborata:	5

2.7.	Imena članov ocenjevalne komisije, njihovih namestnikov, skrbnika in poročevalk:	5

2.8.	Identificiranje avtorjev	6

2.9.	Bistvene zahteve naročnika v zvezi z naknadno oddajo naročila storitve projektiranja	6

3.	OPREDELITEV POJMOV	7

4.	NATEČAJNI POGOJI – v kronološkem zaporedju izvedbe natečaja	9

4.1.	Naročnik, razpisovalec in sodelujoče institucije	9

4.2.	Vrsta in predmet natečaja	9

4.3.	Natečajni postopek:	9

4.4.	Pravne in normativne podlage	9

4.5.	Člani ocenjevalne komisije, njihovi namestniki, poročevalca, izvedenci in skrbnik/ca	10

4.6.	Ciljna vrednost investicije	10

4.7.	Začetek natečaja in prevzem razpisne dokumentacije za natečaj	11

4.8.	Natečajnik, gospodarski subjekt, skupina gospodarskih subjektov in gospodarski subjekt s podizvajalci	11

4.9.	Ogled lokacije in posvet	11

4.10.	Vprašanja in odgovori ter pojasnila k razpisni dokumentaciji za natečaj	11

4.11.	Jezik in dopustno število oddanih natečajno ponudbenih dokumentacij	11

4.12.	Pristanek na pogoje razpisne dokumentacije za natečaj	11

4.13.	Datum, ura, kraj in način oddaje natečajno ponudbene dokumentacije	11

4.14.	Odpiranje natečajno ponudbene dokumentacije s prvim preizkusom izpolnjevanja pogojev	12

4.15.	Ocenjevanje natečajnih elaboratov in zaključno poročilo	12

4.16.	Nagrade, priznanja in odškodnine	12

4.17.	Podatki o nagradnem skladu:	12

4.18.	Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti v okviru drugega preizkusa izpolnjevanja pogojev	13

4.19.	Aneks k zaključnemu poročilu, objava odločitve in vpogled v natečajno dokumentacijo	14

4.20.	Pravno varstvo	14

4.21.	Zaključek natečaja	15

4.22.	Razstava	15

4.23.	Izplačila NAGRAD, PRIZNANJ in ODŠKODNIN	15

4.24.	Informativna ponudba, pogajanja in oddaja naročila	16

4.25.	Bistvene zahteve naročnika kot bodo navedene v pogodbi o izdelave projektne dokumentacije	16

5.	NATEČAJNI ROKI	19

6.	VSEBINA NATEČAJNO PONUDBENE DOKUMENTACIJE	20

6.1.	Sestava, oblika in vsebina natečajnega elaborata	20

6.2.	Sestava, oblika in vsebina spremljajoče ponudbene dokumentacije:	22

6.3.	Šifriranje, omot in označevanje sestavnih delov natečajno ponudbene dokumentacije	22

6.4.	Anonimnost sestavnih delov natečajno ponudbene dokumentacije	23

7.	MERILA ZA OCENJEVANJE	23

8.	PRILOGE	25

Priloga  	KONTAKT  šifra:	26

Priloga 	AVTOR  šifra:	27

Priloga 	PONUDBA  šifra:	29

POVZETEK NATEČAJNIH POGOJEV

Naslov naročnika in razpisovalca natečaja:

OBČINA ORMOŽ,

Ptujska cesta 6, 2270 Ormož

v sodelovanju z

Društvom arhitektov maribor, (v nadaljevanju: DAM (sodelujoča institucija)),

Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor, tel 070 99 66 41, e-naslov: drustvoarhitektovmaribor@gmail.com

Predmet in vrsta natečaja:

Javni, ANONIMNI, PROJEKTNI ENOSTOPENJSKI urbanistično ARHITEKTURNI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA IZGRADNJO OBJEKTA OSNOVNE ŠOLE VELIKA NEDELJA

Podatki o nagradnem in odškodninskem skladu:

- 1. nagrada 	8.000,00 EUR

- 2. nagrada 	4.000,00 EUR

- 3. nagrada 	2.000,00 EUR

- 4 odškodnine po	600,00 EUR

Vsi navedeni zneski so navedeni v bruto bruto vrednostih.

Datum, ura, kraj oddaje natečajnega elaborata:

Natečajni elaborat mora prispeti:

Do torka 6.5.2025 do 12:00 ure, ne glede na način dostave (osebno, dostavne službe, poštna pošiljka).

Elaborate natečajniki oddajo v sprejemni pisarni Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož.

Imena članov ocenjevalne komisije, njihovih namestnikov, skrbnika in poročevalca:

Danijel Vrbnjak, župan Občine Ormož	naročnik		predsednik

Milena Debeljak, direktorica občinske uprave Občine Ormož	naročnik		namestnik

Stojan Skalicky, arhitekt	DAM		član

Uroš Rošker, arhitekt	DAM		član

Simon Tekavec, arhitekt	DAM		namestnik in skrbnik natečaja

Tina Rudolf, arhitektka	DAM		poročevalka

Ocenjevalna komisija bo po potrebi vključila v ocenjevanje izvedenca za ocenjevanje vrednosti investicije.

Bistvene zahteve naročnika v zvezi z naknadno oddajo naročila storitve projektiranja: glej točko 4.24.

OPREDELITEV POJMOV

Projektni natečaj je postopek, ki naročniku omogoči, da za razpisano nalogo s pomočjo ocenjevalne komisije izbere strokovno najprimernejšo rešitev in izdelovalca projektne dokumentacije. Projektni natečaj se razpiše z namenom, da se hkrati izbere strokovno najprimernejša natečajna rešitev razpisane naloge in prostorski načrtovalec oziroma projektant, (Pravilnik o javnih natečajih, 21.člen) ter pomeni projektni natečaj v skladu s 17.točko, 2. člena ZJN-3.

Idejni natečaj se razpiše z namenom, da se pridobijo osnovne usmeritve in ideje oziroma predstave o prostorskih ureditvah ali objektih, (Pravilnik o javnih natečajih – 20. člen).

Natečajniki so pravne ali fizične osebe, ki se udeležijo natečaja s svojimi natečajnimi elaborati. (Pravilnik o javnih natečajih – 11. člen /natečajniki/ /1/).

Gospodarski subjekt (6. točka 1. odstavka 2. člena ZJN-3) v sestavi natečajnika je tisti, ki predloži spremljajočo ponudbeno dokumentacijo in je tisti, ki nastopa kot kandidat (8. točka 1. odstavka 2. člena ZJN-3) oz. kot ponudnik (7. točka 1. odstavka 2. člena ZJN-3).

Projektant je pravna ali fizična oseba, ki kot udeleženec pri graditvi objektov izdeluje projektno dokumentacijo in ves čas trajanja pogodbenega razmerja izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost (GZ - 3. člen (pomen izrazov) 34. točka) in v skladu z 8. točko, 1. odstavka, 2. člena ZJN-3 nastopa kot gospodarski subjekt.

Avtor je fizična oseba, ki je ustvarila avtorsko delo (ZASP - 10. člen). Kadar je imetnik avtorskih pravic pravna oseba, mora le-ta določiti fizično osebo, avtorja rešitve v natečajnem elaboratu.

Izvirno avtorsko delo je lastna stvaritev avtorja oziroma skupine avtorjev, ki ne posega v avtorske pravice tretjih oseb na predobstoječih arhitekturnih rešitvah. Zaradi zagotovitve temeljnjih načel javnega naročanja za namen tega natečaja pa izvirno avtorsko delo ne sme predstavljati niti predelave že izdelane prednatečajne strokovne preveritve na nivoju IDZ oz. IZP, temveč mora predstavljati povsem novo izvirno avtorsko delo, v katerem se ne prepoznajo avtorske prvine prednatečajnih rešitev.

Prenos materialnih avtorskih pravic z avtorja na ponudnika (gospodarski subjekt) in naprej na naročnika se izvede v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, v skladu s 53. členom Pravilnika o javnih natečajih in v obsegu in na način, ki ga opredeljujejo natečajni pogoji.

Dokumentacija za razpis natečaja pomeni vso dokumentacijo v zvezi z natečajem, vključno z natečajnim gradivom (Pravilnik o javnih natečajih 38. člen), morebitnimi tehničnimi specifikacijami (23. točka, 1. odstavka 2. člena ZJN-3) kot so opredeljene v poglavjih B, C in D ter dokumentacijo, ki izkazuje, da gospodarski subjekt izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Dokumentacijo za razpis natečaja sestavljajo:

A_natečajni_pogoji

B_natečajna_naloga

C_natečajne_podloge

D_natečajne_priloge

A _ Natečajni pogoji so pogoji, s katerimi se določijo formalne zahteve v zvezi s potekom natečaja in oddajo javnega naročila, vključno z zahtevano vsebino natečajno ponudbene dokumentacije in merili za ocenjevanje natečajnih elaboratov (Pravilnik o javnih natečajih, 39. člen in 9. točka, 1. odstavka 2. člena ZJN-3).

B_ natečajna naloga predstavlja projektno nalogo za izdelavo natečajnega elaborata in mora biti izdelana kot tekstualno in slikovno gradivo v obliki podatkov, usmeritev in zahtev, iz katerih jasno in nedvoumno izhaja, kaj si naročnik natečaja v zvezi z nameravano ureditvijo oziroma gradnjo želi oziroma predstavlja (Pravilnik o javnih natečajih, 42. člen).

C_ natečajne podloge so gradivo, ki natečajnikom služi za izdelavo natečajnega elaborata. V celoti ali deloma so vključene v grafični ali tekstualni del natečajnih elaboratov.

D_ natečajne priloge so gradivo, ki jih natečajnik uporabi za poglobljeno in razširjeno seznanjanje o problemu natečaja.

Natečajno ponudbena dokumentacija pomeni vso dokumentacijo, ki jo natečajnik oz. gospodarski subjekt predloži v postopku natečaja. Natečajno ponudbena dokumentacija je sestavljena iz natečajnega elaborata in spremljajoče ponudbene dokumentacije, katere del je tudi informativna ponudba.

Natečajni elaborat (Pravilnik o javnih natečajih, 51. člen) je sestavljen iz gradiva s katerim natečajnik predstavi svojo natečajno rešitev in katerega obseg in zahtevana oblika je opredeljena v A _ natečajnih pogojih (npr. mapa, plakati, maketa, elektronski nosilec ipd).

Spremljajoča ponudbena dokumentacija je sestavljena iz dokumentov in dokazil katerih obseg in zahtevana oblika je opredeljena v A_ natečajnih pogojih (npr. kontakt, avtor, informativna ponudba, ipd.)

Dopustna natečajno ponudbena dokumentacija v skladu s 29. točko, 1. odstavka 2. člena ZJN-3 in v skladu z natečajnimi pogoji pomeni dopustno ponudbo ki:

- Izpolnjuje pogoje prvega preizkusa in:

  - je prispela pravočasno,

  - je anonimna in

  - ima vse zahtevane bistvene sestavne dele,

- Izpolnjuje pogoje drugega preizkusa in jo je predložil predložil natečajnik oz. gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje iz 76. člena ZJN-3, kot so opredeljeni v natečajnih pogojih:

- glede vodje projekta,

- glede gospodarskega subjekta,

- glede referenc,

- glede sodelovanja avtorjev v eni avtorski skupini,

- glede nasprotja interesov oz. korupcije in

- glede drugih zahtev navedenih v okviru drugega preizkusa.

O vseh ostalih zahtevah navedenih v dokumentaciji za razpis natečaja, bo presojala ocenjevalna komisija v skladu z merili za ocenjevanje, kot so opredeljeni v natečajnih pogojih.

Nebistvene sestavine so tisti sestavni deli natečajno ponudbene dokumentacije, brez prisotnosti katerih lahko ocenjevalna komisija izvede ocenjevanje prejetih natečajnih elaboratov in preveritev izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, kot so opredeljeni v natečajnih pogojih.

Anonimnost pomeni, da mora biti ves čas ocenjevanja natečajnih elaboratov zagotovljeno varovanje podatkov, ki bi lahko razkrili kdo je avtor ali natečajnik oz. gospodarski subjekt, kot izhaja iz 4.točke 104. člena ZJN-3 (Pravilnik o javnih natečajih, 3. člen; ZJN-3, 104. člen).

Ocenjevalna komisija pomeni žirijo (izraz žirija, ZJN-3, 103. člen) za ocenjevanje natečajnih elaboratov imenovano s strani naročnika Pravilnik o javnih natečajih, 8. člen).

Strokovna komisija pomeni komisijo naročnika za izvedbo postopka javnega naročila (66. člen ZJN-3).

Merila za ocenjevanje so kriteriji na podlagi katerih ocenjevalna komisija objektivno presoja natečajne elaborate in izbere strokovno najprimernejše rešitve (nagrade in priznanja) (Pravilnik o javnih natečajih, 41. člen in 7. točka 84. člena ZJN-3).

Zmagovalec je natečajnik oz. gospodarski subjekt, prejemnik nagrade.

Nagradno odškodninski sklad je sestavljen iz nagradnega sklada in odškodninskega sklada.

Nagradni sklad je sestavljen iz treh denarnih nagrad in treh priznanj.

Odškodninski sklad je namenjen izplačilu odškodnin.

Nagrada predstavlja priznanje natečajnikom oz. kandidatom, ki so predložil strokovno najprimernejše natečajne elaborate.

Priznanje predstavlja priznanje natečajnikom oz. kandidatom, ki so predložili ožje uvrščene natečajne elaborate oz. elaborate, ki zaradi svoje izvirnosti ali odličnosti posameznih elementov rešitve pomenijo pomemben doprinos k razvoju stroke.

Odškodnina predstavlja delno finančno nadomestilo materialnih stroškov natečajnikom oz.gospodarskemu subjektu.

Bruto bruto vrednost pomeni, da navedeni zneski vključujejo vse davke in prispevke vključno z morebitnim DDV.

Obvestilo o izidu z zaključnim poročilom je dokument, s katerim naročnik na portalu javnih naročil razglasi prejemnike nagrad (zmagovalce) ter priznanj in v okviru katerega ocenjevalna komisija poda poročilo o svojem delu in utemeljitvi nagrad ter priznanj (60. člen Pravilnik o javnih natečajih, 90. člen ZJN-3).

NATEČAJNI POGOJI – v kronološkem zaporedju izvedbe natečaja

Naročnik, razpisovalec in sodelujoče institucije

OBČINA ORMOŽ,

Ptujska cesta 6, 2270 Ormož

v sodelovanju z

Društvom arhitektov maribor, (v nadaljevanju: DAM (sodelujoča institucija)),

Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor, tel 070 99 66 41, e-naslov: drustvoarhitektovmaribor@gmail.com

Vrsta in predmet natečaja

Javni, ANONIMNI, PROJEKTNI ENOSTOPENJSKI urbanistično ARHITEKTURNI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA IZGRADNJO OBJEKTA OSNOVNE ŠOLE VELIKA NEDELJA

Natečajni postopek:

Natečaj poteka v skladu z alinejo b) točke 1. 100. člena ZJN-3 kot projektni natečaj z nagradami ali plačili udeležencev. Po zaključku natečaja bo naročnik, izvedel javno naročilo izbire izdelovalca projektne dokumentacije po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu s točko b) četrtega odstavka 46. člena ZJN-3, upoštevajoč vrstni red zmagovalcev projektnega natečaja.

Naročnik se zavezuje, da ne bo prekinil postopka natečaja do pravnomočnosti rezultatov natečaja, razen po določbah 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11).

Pravne in normativne podlage

Pri pripravi natečajno ponudbene dokumentacije je potrebno upoštevati vse veljavne zakone, pravilnike, standarde in tehnične smernice, ki se nanašajo na graditev objektov, še zlasti pa:

- Zakon o urejanju prostora - 3,

- Gradbeni zakon GZ-1,

- Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti ZAID

- Zakon o avtorski in sorodnih pravicah,

- Obligacijski zakonik,

- Pravilnik o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov,

- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov,

- Uredba o razvrščanju objektov,

- Zakon o javnem naročanju,

- Uredbo o finančnih zavarovanjih,

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja,

- Kodeks poklicne etike arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev,

- Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov,

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih,

- Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč,

- Navodilo za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji

- SIST ISO 21542:2012 Building construction – Accessibility and usability of the built enviroment,  SIST ISO 21542:2012, Gradnja stavb - Dostopnost in uporabnost grajenega okolja,

- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju,

- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja,

- SIST 1186:2016, Talni taktilni vodilni sistem za slepe in slabovidne,

- Načrtovanje in prilagajanje grajenega okolja v korist funkcionalno oviranim ljudem - priročnik, Urbani izziv publikacije, 2000,

- Z belo palico po mestu, Priročnik za načrtovanje talnega taktilnega vdilnega sistema, Zavod DOSTOP in Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2016,

- Pravilnik o projektiranju cest,

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah,

- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste,

- Kolesarjem prijazna infrastruktura – Smernice za umeščanje kolesarske infrstrukture v urbanih območjih, Ministrstvo za infrastrukturo, avgust 2017

- Navodila za projektiranje kolesarskih površin, junij 2012, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor,

- Tehnične smernice za projektiranje prometne infrastrukture – Kolesarske površine TSPI – P.05.160 : 2016 (Osnutek), MZI in DRI, februar 2017,

- Infrastruktura za pešce, Splošne usmeritve (Ministrstvo za infrastrukturo, Ljubljana, avgust 2017)

- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ormož

ter razpisno dokumentacijo (zlasti natečajne pogoje), ki glede na prej naštete predpise natančneje določa merila ocenjevanja in obveznosti udeležencev natečaja.

Člani ocenjevalne komisije, njihovi namestniki, poročevalca, izvedenci in skrbnik/ca

Danijel Vrbnjak, župan Občine Ormož	naročnik		predsednik

Milena Debeljak, direktorica občinske uprave Občine Ormož	naročnik		namestnik

Stojan Skalicky, arhitekt	DAM		član

Uroš Rošker, arhitekt	DAM		član

Simon Tekavec, arhitekt	DAM		namestnik in skrbnik natečaja

Tina Rudolf, arhitektka	DAM		poročevalka

Ocenjevalna komisija lahko za obravnavo in vrednotenje posebnih strokovnih vprašanj povabi k sodelovanju dodatne poročevalce ali izvedence za posamezno strokovno področje.

Ciljna vrednost investicije

Pričakovana vrednost izvedbe je podana v sledečem okvrinem pričakovanem proračunu (ocena):

- izvedba novogradnje objekta in zunanjih površin (GOI dela)	6.738.825,77 EUR

Vse ocenjene vrednosti izvedbe so preliminarne in neobvezujoče. Investicijska dokumentacija bo izdelana na podlagi izdelane projektne dokumentacije. Preliminarna ocena vrednosti bo podana med ocenjevanjem natečajnih elaboratov. Vrednosti so brez DDV in so okvirne.

Začetek natečaja in prevzem razpisne dokumentacije za natečaj

Natečaj se prične z dnem objave natečaja na Portalu javnih naročil. Prevzem razpisne dokumentacije za natečaj je brezplačen. Gradivo bo mogoče prevzeti na povezavi strežnika DAM:

https://www.dropbox.com/scl/fo/r92oyixfh75skhgks6woe/AHm2hY2bfmfmrLuspc5hu9o?rlkey=ly2kam7y8iwj79avea1j0pu7u&dl=0

S prevzemom razpisne dokumentacije za natečaj in se natečajniki in gospodarski subjekt zavezujejo, da bodo uporabljali gradivo izključno za pripravo natečajno ponudbene dokumentacije.

Natečajnik, gospodarski subjekt, skupina gospodarskih subjektov in gospodarski subjekt s podizvajalci

Na natečaju lahko v sestavi natečajnika sodelujejo pravne in fizične osebe, ki na dan roka za oddajo natečajno ponudbene dokumentacije izpolnjujejo pogoje, določene v razpisni dokumentaciji za natečaj. Natečajno ponudbeno dokumentacijo predložita natečajnik (natečajni elaborat) in gospodarski subjekt (spremljajoča ponudbena dokumentacija).

Gospodarski subjekt lahko glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo v skladu z 81. členom ZJN-3 uporabi tudi zmogljivosti drugih subjektov.

Natečajno ponudbeno dokumentacijo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov – skupna natečajno ponudbena dokumentacija. Natečajno ponudbeno dokumentacijo lahko predloži tudi gospodarski subjekt s podizvajalci. Skupina gospodarskih subjektov ali gospodarski subjekt s podizvajalci nastopa v skladu z določili ZJN-3.

Ogled lokacije in posvet

Vodeni ogled natečajnega območja bo organiziran v četrtek 13. 3. 2025 ob 11:00.

Zbirno mesto je na lokaciji pred vhodom v obstoječi otroški vrtec Velika Nedelja. Ogled bo trajal predvidoma 1 uro. Ogled je obvezen, udeleženci prejmejo potrdilo o ogledu, ki pa ne razkriva anonimnosti udeležencev.

Vprašanja in odgovori ter pojasnila k razpisni dokumentaciji za natečaj

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko natečajniki oz. gospodarski subjekti pošljejo vprašanja samo preko Portala javnih naročil. Roki za postavljanje vprašanj so navedeni v poglavju NATEČAJNI ROKI. Morebitne spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije za natečaj bodo objavljene na Portalu javnih naročil. Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije za natečaj in jih je treba upoštevati pri pripravi natečajno ponudbene dokumentacije.

Jezik in dopustno število oddanih natečajno ponudbenih dokumentacij

Postopek natečaja poteka v slovenskem jeziku. Natečajno ponudbena dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Vsak natečajnik lahko odda le en natečajni elaborat in vsak gospodarski subjekt le eno ponudbo.

Pristanek na pogoje razpisne dokumentacije za natečaj

Z oddajo natečajno ponudbene dokumentacije natečajnik oz. gospodarski subjekt pristane na pogoje razpisne dokumentacije za natečaj in oddajo javnega naročila in na javno predstavitev in publiciranje natečajnih elaboratov (na razstavi, na spletni strani naročnika in DAM, v publikacijah naročnika in DAM ter v strokovnih in drugih medijih) ter na objavo imen avtorjev in gospodarskega subjekta.

Datum, ura, kraj in način oddaje natečajno ponudbene dokumentacije

Naročnik bo v natečaju upošteval natečajno ponudbeno dokumentacijo, ki bo prispela najpozneje do roka za oddajo, do:

torka 6. 5 .2025 do 12:00 ure, ne glede na način dostave (osebno, dostavne službe, poštna pošiljka).

Elaborate natečajniki oddajo v sprejemni pisarni Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož.

Natečajnik sme spremeniti, dopolniti ali umakniti svojo natečajno ponudbeno dokumentacijo po njeni predložitvi pod pogojem, da je dostavil spremembo, dopolnitev ali umik natečajno ponudbene dokumentacije pred skrajnim rokom oddaje.

Natečajniki oddajo del dokumentacije tudi v sistem e-JN, in sicer ESPD in ponudbeni predračin. Oddaja v e-JN je najkasneje do 23. 5. 2025 do 9. ure, odpiranje v e-JN pa bo dne 23. 5. 2025 ob 10. uri.

Odpiranje natečajno ponudbene dokumentacije s prvim preizkusom izpolnjevanja pogojev

Za vse prejete natečajno ponudbeno dokumentacije bo ocenjevalna komisija izvedla odpiranje in prvi preizkus v okviru katerega bo preverila ali:

- so bile prejete pravočasno,

- niso kršile anonimnosti,

- imajo vse zahtevane sestavne dele.

Natečajno ponudbeno dokumentacije, ki bodo prispele po roku določenem v točki 4.13, ki bodo kršile anonimnost ali jim bodo manjkali bistveni sestavni deli, ne bodo opravile prvega preizkusa in ne bodo pripuščene v ocenjevanje. Natečajno ponudbenih dokumentacij prispelih po roku definiranem v točki 4.13, ocenjevalna komisija ne bo ocenjevala, natečajna služba pa bo v osmih delovnih dneh po prejetju natečajnika na naslov naveden v kontaktu pozvala, da natečajno ponudbeno dokumentacijo prevzame. Ocenjevalna komisija lahko natečajnika oz. gospodarski subjekt na kontaktni naslov pozove, da dopolni natečajno ponudbeno dokumentacijo v nebistvenih sestavinah iz tretje alineje točke 4.14.. V primeru da bodo v natečajni elaborat vključeni grafični prikazi, ki ne upoštevajo navodil iz točke 6.1. (npr. na plakatih, v mapi), bodo tovrstni prikazi pred začetkom ocenjevanja prekriti oz. odstranjeni.

Po izvedenem prvem preizkusu bo spremljajočo ponudbeno dokumentacijo skrbnik natečaja predal v hrambo naročniku, ocenjevalna komisija pa bo izvedla ocenjevanje na podlagi natečajnih elaboratov. Vse natečajne elaborate, ki bodo opravili prvi preizkus, bo ocenjevalna komisija pripustila v ocenjevanje.

Ocenjevanje natečajnih elaboratov in zaključno poročilo

Ocenjevalna komisija bo dobila v obravnavo vložno maketo, plakate, mape in pdf. datoteke. Poročevalci in izvedenci bodo pregledovali plakate, mape, pdf., .dwg in xls. datoteke.

Ocenjevalna komisija bo pregledala in ocenila natečajne elaborate po merilih za ocenjevanje.

V primeru, potrebe po komunikaciji med ocenjevalno komisijo in enim ali več natečajnikov ali v primeru izenačene kakovosti več natečajnih elaboratov, lahko ocenjevalna komisija povabi izbrane natečajnike k dodelavi natečajnega elaborata, za kar bodo zagotovljena dodatna sredstva za kritje stroškov dodelave. V takem primeru ocenjevalna komisija pripravi za vsak izbran natečajni elaborat priporočila za njegovo dodelavo. Dodelane natečajne elaborate bo ocenjevala ista ocenjevalna komisija, v okviru istih meril za ocenjevanje. Ocenjevalna komisija lahko v priporočilih za dodelavo navede ostrejše zahteve, kot so bile navedene v razpisni dokumentaciji za natečaj. Povabilo in priporočila za dodelavo bo ocenjevalna komisija sporočila na naslove, navedene v kuverti KONTAKT, tako da bo zagotovljena anonimnost natečajnikov.

Po izvedenem postopku ocenjevanja bo ocenjevalna komisija pripravila zaključno poročilo z vrstnim redom prejemnikov nagrad in priznanj. Zaključno poročilo ocenjevalne komisije predstavlja zaključek strokovnega dela natečaja. Gospodarski subjekt, ki bo izdeloval projektno dokumentacijo, bo dolžan upoštevati pripombe, usmeritve in priporočila ocenjevalne komisije in naročnika.

Nagrade, priznanja in odškodnine

Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja) je:

- 1. nagrada 	8.000,00 EUR

- 2. nagrada 	4.000,00 EUR

- 3. nagrada 	2.000,00 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 	14.000,00 EUR

Podatki o odškodninah:

- 4 odškodnine po	600,00 EUR

Skupni znesek odškodninskega sklada je: 2.400,00  EUR

Vsi navedeni zneski so navedeni v bruto bruto vrednostih.

Ocenjevalna komisija ima pravico, da nagradni in odškodninski sklad razdeli tudi v drugačnem razmerju kot je razpisano in pravico, da podeli ločene nagrade ali posebna priznanja za najboljšo rešitev posameznega zaključenega sklopa natečajne naloge. Ocenjevalna komisija ima pravico, da nagradni in odškodninski sklad podeli v celoti tudi v primeru, ko je v ocenjevanje sprejetih manj kot dvanajst elaboratov oz. pravico, da posameznih nagrad in priznanj ne podeli.

Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti v okviru drugega preizkusa izpolnjevanja pogojev

Podlaga za identificiranje avtorjev in izvedbo ugotavljanja sposobnosti je potrjeno zaključno poročilo ocenjevalne komisije. Identificiranje avtorjev se izvede za vse elaborate z odpiranjem kuverte AVTOR. Objavljajo se imena vseh avtorjev vseh elaboratov pripuščenih v ocenjevanje.

Ocenjevalna ali strokovna komisija za vse prejemnike nagrad odpre kuverto naknadni preizkus in evidentira njeno vsebino. V primeru formalne nepopolnosti vsebine in/ali dokumentov natečajnika oz. gospodarskega subjekta preko naslova predstavnika avtorjev (priloga INFORMATIVNA PONUDBA) pozove k dopolnitvi.

Ugotavljanje sposobnosti se za prejemnike nagrad izvede za vse spodaj navedene zahteve. Ugotavljanje sposobnosti za prejemnike priznanj in nenagrajene elaborate se izvede samo za zahtevi navedeni pod številko 3 in 4.:

- Vodja projekta mora biti avtor natečajnega elaborata in mora biti vpisan v imenik ZAPS .

Vodja projekta – arhitekt ali krajinski arhitekt mora v gospodarskem subjektu, ki je podal ponudbo opravljati poklicne naloge na ustrezen način opredeljen v 5. členu ZAID. Če ponudbo poda skupina gospodarskih subjektov mora vodja projekta v enem od njih opravljati poklicne naloge na ustrezen način opredeljen v 5. členu ZAID.

Pooblaščeni arhitekti ali krajinski arhitekti, ki niso vpisani v imenik ZAPS in so poklicno kvalifikacijo pridobili v državi članici Evropske unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora(EGP) in Švicarski konfederaciji ali v državi, s katero je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum (v nadaljevanju države pogodbenice), lahko sodelujejo na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij.

Preverjanje izvede DAM, ustreznost pa se preverja preko obrazca AVTOR in PONUDBA z vpogledom v imenik ZAPS oz. s preverjanjem poklicnih kvalifikacij preko sistema IMI (za arhitekte državljane članic EU, EGP in Švice).

- Gospodarski subjekt mora imeti poslovni sedež v EU, EGP, Švici ali državi pogodbenici in mora biti registriran za dejavnost projektiranja.

Preverjanje opravi naročnik, ustreznost pa se preverja preko obrazca PONUDBA in z vpogledom v javne evidence oz. pregledom predloženih dokazil. Gospodarski subjekt, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji mora posredovati podatke o brezplačnem neposrednem dostopu do nacionalnih baz podatkov oz. je dolžan na poziv naročnika, v roku, ki ga določi naročnik, predložiti dokazila ali druge listinske dokaze, ki izkazujejo izpolnjevanje postavljenega pogoja.

3.	Osebe natečajnika, ki so navedene v kategoriji avtor (priloge AVTOR), lahko sodelujejo le v eni avtorski skupini. Strokovni sodelavci in konzultanti (npr. gradbene konstrukcije, instalacije, izvedenci za posamezna področja) lahko sodelujejo z več natečajniki. Preverjanje izvede DAM preko imen avtorjev.

4.	V sestavi natečajnika in gospodarskega subjekta zaradi nasprotja interesov ne sme nastopati oseba, ki:

- je zaposlena pri naročniku ali izvajalcu natečaja oz. je njegov skrbnik;

- je bila imenovana za člana ocenjevalne komisije ali namestnika;

- je bila imenovana za skrbnika, poročevalca ali izvedenca natečaja;

- je v času natečaja delodajalec članu ocenjevalne komisije, njegovemu namestniku, poročevalcu ali izvedencu;

- je v času natečaja lastnik, solastnik ali zaposlen v poslovnem subjektu - projektantu, v katerem dela član ocenjevalne komisije, njegov namestnik, poročevalec oziroma izvedenec ali ki ima s tako družbo kakšno drugačno kapitalsko povezavo;

- je s članom ocenjevalne komisije, njegovim namestnikom, poročevalcem, izvedencem in izdelovalcem (ali sodelavcem pri izdelavi) dokumentacije za razpis natečaja v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do vključno drugega kolena ali v zakonski ali zunaj zakonski zvezi, kot tudi tisti, ki bi z udeležbo na natečaju kršili načelo neodvisnosti med natečajniki in gospodarskim subjektom ter imenovano ocenjevalno komisijo, njenimi sodelavci ter pripravljavci dokumentacije za razpis natečaja v smislu 103. člena ZJN-3: npr. sodelavci na istem oddelku v organih javne uprave ali zaposleni v istem seminarju na fakulteti.

- je pravna ali fizična oseba in je navedena kot izdelovalec, sodelavec ali odgovorna oseba izdelovalca:

    - natečajne naloge

    - strokovnih podlag izdelanih na ravni IZP, ki so osnova za izdelavo natečajne naloge: programska ali projektna naloga, grafična preveritev natečajne naloge idr. (pri čemer izdelovalci posnetkov obstoječih stanj in gradiv splošne narave, ki niso bila izdelana za potrebe natečaja, so pa del natečajnih prilog ali podlog lahko sodelujejo na natečaju).

V sestavi natečajnika lahko nastopa oseba, ki je za natečajno območje pred pripravo natečaja izdelovala strokovne preveritve za natečajno območje, izdelane na ravni IZP (variantne rešitve, delavnice ipd.), kot izhodišče za razpis natečaja pod naslednjimi pogoji:

  - da predmetno gradivo strokovnih preveritev ni del razpisne dokumentacije natečaja,

  - da predstavlja na natečaju predložena rešitev povsem novo izvirno avtorsko delo, ki ne sme predstavljati predelave (v avtorskopravnem smislu) že izdelane strokovne preveritve na nivoju IZP za natečajno območje, in ki bi onemogočila zagotavljanje načela anonimnosti v postopku ocenjevanja in kršila druga načela javnega naročanja,

  - da je predmetna strokovna preveritev v celoti javno dostopna: npr. dana na ogled v času uradnih ur ob predhodni najavi na sedežu DAM ves čas trajanja natečaja.

Preverjanje pogojev izvede DAM.

V primeru, da gospodarski subjekt oz. natečajnik ugotavljanja sposobnosti ne prestane izgubi pravico do nagrade, priznanja in odškodnine. V primeru, da ugotavljanja sposobnosti ne prestane nobeden od zmagovalcev, se ugotavljanje sposobnosti izvede tudi za vse najvišje uvrščene enakovredne prejemnike priznanj, ki so bili s strani ocenjevalne komisije ocenjeni kot primerni za izvedbo.

Če se bo pri naročniku v katerikoli fazi postopka javnega naročila pojavil utemeljen sum, da je posamezni natečajnik oz. gospodarski subjekt v postopku natečaja predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka ali 1. točke drugega odstavka 112. člena ZJN-3. V primeru pravnomočno ugotovljenega prekrška, natečajnik oz. kandidat izgubi pravico do nagrade ali priznanja.

Aneks k zaključnemu poročilu, objava odločitve in vpogled v natečajno dokumentacijo

V primeru, da nagrajeni natečajnik oz. gospodarski subjekt ne prestane preverjanja usposobljenosti ocenjevalna komisija sprejme aneks k zaključnemu poročilu. Po zaključenem preverjanju pogojev za sodelovanje bo na portalu javnih naročil objavljeno Obvestilo o izidu z zaključnim poročilom ocenjevalne komisije v skladu z 10. odstavkom 90. člena ZJN-3. Po objavi je mogoč vpogled v dokumentacijo v skladu s 35. členom ZJN-3.

Pravno varstvo

Zahtevek za revizijo lahko vloži v skladu z veljavnim Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju ZPVPJN) vsaka oseba, ki ji je priznana aktivna legitimacija iz 14 člena ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh fazah postopka oddaje javnega naročila, proti vsakemu ravnanju naročnika, razen če zakon, ki ureja javna naročila in Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, ne določa drugače.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabila k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave:

- obvestila o javnem naročilu (razpis natečaja),

- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na objavo:

- obvestila o izidu natečaja z zaključnim poročilom

se lahko vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave.

Vlagatelj zahtevka za revizijo mora v takem primeru zahtevku za revizijo, ki ga bo vložil, priložiti potrdilo o plačilu takse iz četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN in sicer v višini 1.000 eurov.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse sestavine določene v 15. členu ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance in Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije.

Plačilo takse se izvede na račun Ministrstva za finance, Zupančičeva 3, 1000 Ljubljana, odprtega pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1506 Ljubljana, Slovenija,

SWIFT koda: BS LJ SI 2X,

IBAN - številka računa: SI56 0110 0100 0358 802

Referenca: SI11     16110-7111290-XXXXXXLL, pri čemer zadnji del sklica (zadnjih 8 cifer, od katerih sta zadnji dve mesti namenjeni navedbi letnice iz številke objave oz. oznake javnega naročila), predstavlja številko objave javnega naročila na portalu javnih naročil RS.

Naročnik bo zahtevek za revizijo, ki ne bo imel predloženega potrdila o plačilu takse in v primeru, če bo potrdilo sicer predloženo, a bo taksa neustrezno plačana, skladno z določbo 3. odstavka 26. člena ZPVPJN, zavrgel.

Zaključek natečaja

Natečaj je zaključen, ko poteče rok za pravno varstvo kot je določen v 25. členu Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 63/13). Če zaradi zahtevkov za revizijo pride do sprememb izida natečaja, ocenjevalna komisija zaključno poročilo dopolni z aneksom v katerem lahko ugotovi tudi, da natečaj ni uspel. Natečajno ponudbene dokumentacije, ki prejmejo nagrade in priznanja, obdrži naročnik v celoti v enem izvodu, DAM obdrži po en izvod digitalnega nosilca od vsake natečajno ponudbene dokumentacije za pregledni arhiv natečajev. Ostalo dokumentacijo lahko natečajniki v tridesetih dneh po zaključku razstave prevzamejo na DAM. Po tem roku DAM za gradivo ne odgovarja.

Razstava

Po zaključku natečaja bo organizirana razstava natečajnih elaboratov, na kateri bodo prikazani vsi elaborati, ki so bili sprejeti v ocenjevanje. Ob vseh elaboratih, ki bodo prejeli nagrade in priznanja, bodo prikazana imena avtorjev, sodelavcev in konzultantov, tako kot bodo navedena v prilogi AVTOR. Enako velja za nenagrajene elaborate.

Kraj in čas razstave bosta objavljena na spletni strani DAM.

Izplačila NAGRAD, PRIZNANJ in ODŠKODNIN

Izplačevalec nagrad, priznanj in odškodnin je Občina Ormož.

Nagrade in priznanja predstavljajo finančno priznanje, odškodnina (kadar je podeljena) pa delno finančno nadomestilo materialnih stroškov.

Plačilo nagrade je v primeru sklenitve pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije predpogoj za prenos materialnih avtorskih pravic na naročnika.

Nagrade se izplačajo gospodarskemu subjektu. Avtorji, ki nastopajo v okviru gospodarskega subjekta, se s tem izrecno strinjajo (izjava v prilogi AVTOR). Priznanja in odškodnine se izplačajo poslovnemu subjektu, ki ga izberejo sodelujoči avtorji (izjava v prilogi AVTOR).

Upravičenec do izplačila nagrade, priznanja ali odškodnine iz prejšnjega odstavka po pravnomočnosti obvestila o izidu z zaključnim poročilom v skladu z rezultati natečaja izplačevalcu pošlje račun, v katerem obvezno navede geslo iz priloge KONTAKT in pripis: »S plačilom tega računa so s strani naročnika do natečajnika, ki nastopa pod šifro:_______ (izpolniti), izpolnjene vse obveznosti izplačila nagrade/ priznanja/ odškodnine (navesti ustrezno).

Nagrade, priznanja in odškodnine predstavljajo bruto bruto zneske z vključenim morebitnim DDV.

Nagrada, priznanje ali odškodnina bo izplačana v 30. dneh po prejemu računa in, po prejemu sredstev s strani naročnika. Vloga za revizijo zadrži izplačilo nagrad in priznanj.

V kolikor izplačevalec ne bo prejel pravilno izstavljenega računa in eventualnih drugih zahtevanih dokumentov v treh mesecih po pravnomočnosti obvestila o izidu z zaključnim poročilom oz. od prejema odgovora v revizijskem postopku, zahtevek za izplačilo ugasne.

Informativna ponudba, pogajanja in oddaja naročila

Naročnik bo po pravnomočnosti obvestila o izidu z zaključnim poročilom izvedel javno naročilo izbire izdelovalca projektne dokumentacije po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu s točko b) četrtega odstavka 46. člena ZJN-3. Naročnik bo pri pogajanjih upošteval vrstni red zmagovalcev, kot bo določen z zaključnim poročilom natečaja. Če je na najvišje mesto enakovredno uvrščenih več gospodarskih subjektov, naročnik vse enakovredno uvrščene gospodarske subjekte povabi k pogajanjem. Naročnik bo v okviru pogajanj za ponudnika izvedel še ugotavljanje sposobnosti v skladu z 75. členom ZJN_3 (razlogi za izključitev).

V primeru, da najvišje uvrščeni gospodarski subjekt v fazi pogajanj ne prestane ugotavljanja sposobnosti (75. in 76. člen ZJN-3) oziroma prestane ugotavljanje sposobnosti, pa se naročnik z njim ne spogaja in posledično ne podpiše pogodbe o izdelavi projektne dokumentacije, lahko naročnik k pogajanjem povabi naslednji najvišje uvrščeni gospodarski subjekt, katerega sposobnost predhodno preveri. Naročnik ne more skleniti pogodbe z drugo, tretje ali nižje uvrščenim gospodarskim subjektom, ki mu je bila priznana sposobnost, pod pogoji, ki bi jih sprejel tudi prvonagrajeni ali višje uvrščeni gospodarski subjekt.

Del dokumentacije za razpis natečaja in oddajo javnega naročila je tudi informativna ponudba (priloga INFORMATIVNA PONUDBA), ki bo izhodišče za pogajanja in oddajo naročila in katere rok veljavnosti mora biti 12 mesecev od roka za oddajo natečajnih del (z možnostjo podaljšanja). Vzorec pogodbe o izdelavi projektne dokumentacije ni del dokumentacije za razpis natečaja. Uskladitev in podpis pogodbe o izdelavi projektne dokumentacije bo predmet pogajanj, torej ločenega postopka, ki bo sledil zaključku natečajnega postopka. Za korektno pripravo informativne ponudbe zato naročnik v naprej podaja bistvene zahteve (ki so navedene v točki 4.24. teh natečajnih pogojev), kot bodo kasneje navedene v pogodbi o izdelavi projektne dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico, da po pravnomočnosti obvestila o izidu z zaključnim poročilom in pred sklenitvijo pogodbe o izdelavi projektne dokumentacije, odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, predvsem, če predmeta javnega naročila ne bo več potreboval ali da zanj ne bo imel zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali če bodo nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ne bo mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih bo postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če bo naročnik odstopil od izvedbe javnega naročila in z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma, bo o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil izbranega ponudnika in DAM.

Bistvene zahteve naročnika kot bodo navedene v pogodbi o izdelave projektne dokumentacije

V nadaljevanju so navedene bistvene zahteve naročnika, kot bodo navedene v pogodbi o izdelavi projektne dokumentacije, v obsegu potrebnem za izdelavo informativne ponudbe. Zapis posameznih členov bo lahko v pogodbi nekoliko drugačen, vendar v vsebinskem smislu glede medsebojnih pravic in obveznosti ne bo odstopal od spodnjih določil, ki jih zajemajo naročnikove obvezne zahteve. V nasprotnem primeru ima gospodarski subjekt pravico, da svojo ponudbo v fazi pred sklenitvijo pogodbe ustrezno korigira, upoštevaje naknadne zahteve naročnika, ki otežujejo njegov položaj izven meja naslednjih naročnikovih zahtev:

Obseg del in pogodbeni roki:

Predmet pogodbe bo izdelava projektne dokumentacijo z vso pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo ožjega območja ureditve OŠ Velika Nedelja. Osnova je natečajna rešitev pridobljena na javnem natečaju, vključno z usmeritvami ocenjevalne komisije. Pri izdelavi informativne ponudbe naj se upošteva naslednji obseg del in pogodbeni roki:

| Vrsta del | Roki in pogoji za izvedbo del |
| --- | --- |
| idejna zasnova ter dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP), izdelana na osnovi dopolnjenega natečajnega elaborata | 10 delovnih dni po podpisu pogodbe ter pridobitvi vseh potrebnih podlog |
| idejni projekt (IDP) | 30 delovnih dni po predanem IZP, prejemu vseh projektnih in drugih pogojev, pisni potrditvi projektne naloge IDP s strani naročnika in poravnavi vseh zapadlih plačil s strani naročnika |
| projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) | 30 delovnih dni od pisne potrditve predane IDP s strani naročnika, pridobitvi vseh potrebnih dokumentov in dokazil s strani naročnika (npr. vezano na postopke evidentiranosti, lastništva, davke in prispevke ipd.) in poravnavi vseh zapadlih plačil s strani naročnika |
| popolna zahteva za pridobitev gradbenega dovoljenja | 30 delovnih dni po pridobitvi vseh mnenj in soglasij |
| projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) in projekt urbane opreme | 60 delovnih dni od pridobitve gradbenega dovoljenja, pisni potrditvi projektne naloge PZI s strani naročnika in poravnavi vseh zapadlih plačil s strani naročnika |
| sodelovanje pri razpisu za oddajo del in priprava dokumentacije za razpis | 20 delovnih dni po pisni potrditvi projekta PZI s strani naročnika in poravnavi vseh zapadlih plačil s strani naročnika |
| projekt izvedenih del (PID) | 15 delovnih dni pred načrtovanim dnem vložitve zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja in predaji načrtov z vsemi potrjenimi dopolnitvami in spremembami iz gradbenega dnevnika v *.dwg formatu in poravnavi vseh zapadlih plačil s strani naročnika |
| vodenje in koordinacija izdelave projektne in druge dokumentacije | se izvaja skozi vse faze |
| pridobitev projektnih pogojev, mnenj oz. soglasij pristojnih mnenjedajalcev oz. soglasodajalcev, sodelovanje pri pridobitvi gradbenega dovoljenja, sodelovanje v postopku za pridobitev uporabnega dovoljenja | se izvaja v časovni odvisnosti od dejanj pristojnih organov |
| Projektantski nadzor (spremljanje gradnje) | se v dogovorjenem obsegu izvaja ves čas gradnje, skladno s potekom gradbenih del, do pridobitve uporabnega dovoljenja oz. primopredaje naročniku |

Naročnik bo projektantu izročil:

- ažuren geodetski načrt z vsemi potrebnimi podatki za izdelavo projektne dokumentacije,

- podatke o geomehanskih, hidroloških ter drugih raziskavah terena,

- dokazila o pravici graditi in

- pravnomočno gradbeno in uporabno dovoljenje

Zahtevana finančna zavarovanja:

  - bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % (pet odstotkov) cene pogodbenih del brez DDV, brez upoštevanja vrednosti projektantskega nadzora, z veljavnostjo 12 mesecev,

  - bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % (pet odstotkov) pogodbene vrednosti vključno s projektantskim nadzorom brez DDV, z veljavnostjo še 30 dni po pravnomočnosti uporabnega dovoljenja

Zavarovanje projektantske odgovornosti:

Za zavarovalno vsoto do višine, predpisane z veljavno zakonodajo.

Pogodbena kazen:

Za vsak koledarski dan zamude 2 ‰ (dva promila) cene pogodbenih del brez DDV za izdelavo posamezne projektne dokumentacije, do skupaj največ 10 % (deset odstotkov) od cene pogodbenih del brez DDV.

Lastništvo in avtorstvo projektne dokumentacije: (dikcija celotnega člena, ki bo urejal avtorske pravice v pogodbi o projektiranju - brati v povezavi z zahtevami v primeru odstopa od pogodbe s strani naročnika v primeru krivdnih razlogov na strani projektanta)

Projektant jamči:

- da natečajni elaborat predstavlja izvirno avtorsko stvaritev, ki ni obremenjena z materialnimi avtorskimi pravicami tretjih oseb,

- da arhitekturni načrti, ki so predmet te pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije, ne bodo obremenjeni z materialnimi avtorskimi pravicami tretjih oseb,

- da so vsi sodelujoči avtorji, ki so ali ki bodo izdelali katerikoli del arhitekturnih načrtov po tej pogodbi, izključno in neomejeno prenesli vse materialne avtorske pravice iz 22. člena ZASP na projektanta,

- da so pri njem zaposleni avtorji nanj časovno neomejeno prenesli vse materialne avtorske pravice iz 22. člena ZASP.

Projektant kot imetnik materialnih avtorskih pravic prenaša na naročnika vse materialne avtorske pravice iz 22. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 , 110/13 in 56/15, v nadaljevanju ZASP) na arhitekturnih načrtih, ki so predmet natečaja in projektne dokumentacije po tej pogodbi, z izjemo pravice predelave.

Prenos pravic je:

- za arhitekturne rešitve za stavbe in ureditve odprtega prostora izključen, vsebinsko in časovno pa omejen na tisti obseg pravic, kot je bistven za dosego namena pogodbe o izdelavi projektne dokumentacije, to je za enkratno izvedbo stavbe ali ureditve odprtega prostora na lokaciji, kot jo opredeljuje razpisna dokumentacija;

- za arhitekturne rešitve urbane opreme/notranje opreme neizključen in teritorialno omejen na natečajno območje, sicer pa brez časovnih in količinskih omejitev.

Kljub določilu 2. in 3. odstavka tega člena naročnik dovoljuje, da lahko projektant oziroma posamezni avtor sam ali po tretjih osebah z avtorjevim dovoljenjem javno prikazuje (predstavitvene diaprojekcije, ipd.), reproducira v monografijah in promocijskem gradivu, vključi v avdiovizualno delo (npr. dokumentarec o avtorju) ter daje na voljo javnosti (objava na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih) svoje  avtorsko delo brez predhodnega soglasja naročnika.

V primeru naročnikovega upravičenega odstopa od pogodbe iz krivdnih razlogov na strani projektanta iz razlogov, naštetih v 1. odst. člena (te) pogodbe, ki opredeljuje odstop od pogodbe (člen:…), projektant kljub zadržani pravici predelave naročniku dovoljuje, da brez dodatnega nadomestila projektantsko delo po do tedaj izdelanih načrtih dokonča z drugim projektantom, in sicer le v obsegu razdelave predhodno izdelane projektne dokumentacije v podrobnejših načrtih, potrebnih za dokončno izvedbo gradnje po prvotnih načrtih (pogojno in vsebinsko omejen prenos pravice predelave). V takem primeru je projektant naročniku dolžan v roku 15. dni po odstopu naročnika od pogodbe izročiti vse gradivo in vso dotlej izdelano dokumentacijo v izvornih, nezaklenjenih datotekah.

Projektant se zaradi prevzetih obveznosti iz prejšnjega odstavka zavezuje, da brez soglasja naročnika pravice predelave na arhitekturnih načrtih ne bo odtujil oz. prenesel na tretjo osebo. Ravnanje projektanta v nasprotju s to obvezo ima za posledico neveljavnost morebitne pogodbe o prenosu pravice predelave projektanta s tretjim, na katerega bi se pravica predelave prenesla, in naročnik iz takšnega neveljavnega prenosa niti do projektanta niti do tretjega nima nikakršnih obveznosti.

Primerki projektne dokumentacije, ki so predmet te pogodbe, z izročitvijo naročniku postanejo njegova last.

Odstop od pogodbe: (dikcija celotnega člena)

V primeru, da projektant:

- postane insolventen oz. je zoper njega uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po ZFPPIPP ali mu je na podlagi izvršljive sodne ali upravne odločbe izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti,

- ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ni vzpostavil niti v naknadnem roku, ki ga določi naročnik,

- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika,

- zamuja z rokom izvedbe pogodbenih obveznosti in te zamude ne nadoknadi niti v naknadnem roku, ki ga določi naročnik,

- če projektant dela izvaja s podizvajalcem, ki ni dogovorjen s to pogodbo,

- če projektant ne zagotovi finančnega zavarovanja v skladu z ……. členom te pogodbe,

- če projektant ali njegov podizvajalec v skladu z …….. členom te pogodbe krši delovno, okoljsko ali socialno zakonodajo

lahko naročnik odstopi od te pogodbe iz krivdnih razlogov na strani projektanta. Izjava o odstopu mora biti pisna.

V primeru neplačila s pogodbo določenega pogodbenega zneska, lahko projektant od pogodbe odstopi iz krivdnih razlogov na strani naročnika, potem, ko je tega poprej pisno pozval k izpolnitvi obveznosti.

V primeru  prekinitve pogodbenega razmerja je projektant upravičen do dogovorjenega plačila za tiste dele naročila, ki jih je do prekinitve naročnik potrdil, kot tudi do sorazmernega plačila za tiste dele naročila, s katerih izpolnitvijo je pred prekinitvijo začel.

NATEČAJNI ROKI

| Začetek natečaja |  | Na dan objave na portalu javnih naročil: |
| --- | --- | --- |
| Vodeni obvezen ogled natečajnega območja |  | 13.3.2025 ob 11:00 |
| Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj |  | 20.3.2025 |
| Rok za odgovore na vsebinska vprašanja |  | 27.3.2025 |
| Oddaja natečajne dokumentacije |  | torek 6.5.2025 do 12.00 ure |
| Oddaja dokumentacije v e-JN |  | 23 .5. 2025 do 9. ure |
| Odpiranje v e-JN |  | 23 .5. 2025 ob 10. uri |
| Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom | predvidoma | 23.5.2025 |
| Razstava natečajnih elaboratov | predvidoma | junij 2025 |

Vsebinski odgovori bodo objavljeni samo za vsebinska vprašanja, ki bodo prispela v razpisanem roku. Na vsebinska vprašanja prejeta po razpisanem roku naročnik ne bo odgovarjal.

VSEBINA NATEČAJNO PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Vsaka natečajno ponudbena dokumentacija mora vsebovati vse predpisane sestavne dele in mora biti sestavljena iz natečajnega elaborata in spremljajoče ponudbene dokumentacije.

Sestava, oblika in vsebina natečajnega elaborata

Natečajni elaborat mora biti predložen v sestavu, obliki in vsebini navedeni v spodnji tabeli.

|  | ŠT. KOSOV | OBLIKA | VSEBINA VSEH PLAKATOV |
| --- | --- | --- | --- |
| PLAKATI | 3 kosi | - kaširani na plošče - pokončni format, dimenzije: 70/100 cm - prikaz severa - šifra natečajnega elaborata desno zgoraj - delitev vsebin po plakatih je neobvezujoča, razporeditev v okviru plakata natečajnik lahko smiselno prilagodi svoji rešitvi | - ureditvena situacija celotnega območja, M 1:500 - sheme (zasnova, promet, zelene površine) - drugi prikazi po presoji natečajnika - Tloris pritličja M 1:100 ali 1:200 - Tloris nadstropij M 1:100 ali 1:200 - Situacija s pritličjem 1:200 ali 1:250 - drugi prikazi po presoji natečajnika - 3D prikaz (aksonometrija) umeščenosti objekta v širše območje urbanega konteksta - 3D prikaz (render) iz očišča 1 (pril. fotografija 1) - 3D prikaz (render) iz očišča 2 (pril. fotografija 2) - podrobnejši prikaz zunanje ureditve pred objektom (tloris, prerez, aksonometrija) - drugi prikazi po presoji natečajnika |
| MAPA | 2 izvoda v tiskani obliki | - format A3, - označena s šifro natečajnega elaborata, | GRAFIČNI DEL: - pomanjšani plakati na format A3 - vse pomanjšane grafične prikaze s plakatov prilagojene na format A3* TEKSTUALNI DEL: - kratko, jasno in jedrnato tehnično poročilo na podlagi katerega bo lahko naročnik preveril oceno vrednosti investicije, na največ dveh listih A3. - prikaz površin objekta - navedba zneska investicijske ocene za natečajno rešitev za GOI+ZU+oprema (brez DDV) Opomba: Zaradi želje po sorazmerni obremenitvi natečajnikov naj bodo v mapo vključeni samo grafični prikazi s plakatov. Dodatne prikaze bo ocenjevalna komisija v mapi A3 prekrila in se pri ocenjevanju ne bodo upoštevali. |
| DVD ali drugi elektronski nosilec (USB ključek) | 2 kopiji | - s šifro natečajnega elaborata | - kompletna mapa A3 v .pdf formatu, - plakati v .pdf formatu, v resoluciji primerni za pregledovanje in objavo na spletu (primerljivo z ADOBE – high quality print) - tloris situacije celote v .pdf/jpg/tiff formatu primerne za objavo na spletu - digitalne risbe: ureditvena situacija, tlorisi, prerezi idr. v *.dwg v verziji autocad 2005 ali *.dxf zbrane v eni oz. čim manjšem številu skupnih datotek |

Sestava, oblika in vsebina spremljajoče ponudbene dokumentacije:

Spremljajoča ponudbena dokumentacija mora biti predložen v naslednjem sestavu, obliki in vsebini:

|  | ŠT.KOM | OBLIKA | VSEBINA |
| --- | --- | --- | --- |
| KUVERTA »KONTAKT« | 1x | - zalepljena, neprosojna kuverta z oznako KONTAKT in šifro natečajnega elaborata | - priloga KONTAKT z vpisanimi kontaktnimi podatki, - navedena naj bo samo ena pravna ali fizična oseba, - naslov za kontakt naj ne izdaja avtorjevega imena (anonimnost!) - navedeno geslo |
| KUVERTA »AVTOR« | 1x | - zalepljena, neprosojna kuverta z oznako AVTOR in šifro natečajnega elaborata | - priloga AVTOR izpolnjena in podpisana - Elektronski nosilec z .DOC verzijo obrazca AVTOR |
| KUVERTA »NAKNADNI PREIZKUS« (INFORMATIVNA PONUDBA) | 1x | - zalepljena, neprosojna kuverta z oznako NAKNADNI PREIZKUS in šifro natečajnega elaborata | - priloga INFORMATIVNA PONUDBA izpolnjena, podpisana in žigosana, |

Šifriranje, omot in označevanje sestavnih delov natečajno ponudbene dokumentacije

Vsi sestavni deli natečajno ponudbene dokumentacije (paket, plakati, mape, kuverte in vse strani dokumentov v kuvertah, ter drugi ločeni deli) morajo biti označeni z isto šifro natečajnega elaborata. Šifra naj bo sestavljena iz petih arabskih številk, dimenzij 2,0 cm x 0,5 cm in locirana na listih desno zgoraj.

Vse priložene kuverte morajo biti neprosojne, čvrsto zalepljene in označene z vsebino in šifro natečajnega elaborata.

Natečajno ponudbena dokumentacija mora biti dostavljen v čvrsto zalepljenem omotu (enem ali več), označenem s šifro ter z oznako "NATEČAJ – OŠ VELIKA NEDELJA – NE ODPIRAJ!"

Če je natečajno ponudbena dokumentacija oddana v več paketih, mora biti vsak kos označen z napisom in šifro ter številko paketa (npr. 1/2, 2/2).

Morebitne manjše napake pri šifriranju natečajno ponudbene dokumentacije v predhodnem preizkusu ne pomenijo hujše kršitve in izločitve natečajnika oz kandidata.

Anonimnost sestavnih delov natečajno ponudbene dokumentacije

V primeru dostave preko pošte ali dostavne službe ime pošiljatelja ne sme izdajati imena avtorja/ natečajnika/ gospodarskega subjekta!

Kakršnokoli navajanje ali pojavljanje imena ali naziva natečajnika ali osebe iz njegove sestave zunaj ali znotraj prejete dokumentacije, razen znotraj tistega dela ki se prilaga v zaprtih kuvertah (kot kuverta naknadni preizkus) in se odpira po zaključku ocenjevanja ali kakršna koli javna objava rešitev oz. dela natečajnega elaborata pred javno objavo obvestila o izidu z zaključnim poročilom pomeni kršenje anonimnosti in izločitev natečajno ponudbene dokumentacije iz nadaljnjega postopka. Izločeni natečajnik oz. gospodarski subjekt ni upravičen do nagrade, priznanja ali odškodnine.

Sodelavci ocenjevalne komisije pri svojem delu pregledujejo naslednje datoteke na digitalnem nosilcu:

- Kompletna mapa A3 v PDF in tiskanem formatu,

- plakati v tiskanem in PDF formatu,

- DWG risbe

- zahtevane tabele v XLS. formatu

zato je potrebno v vseh zapisih (tudi v meta podatkih posameznih datotek, v poimenovanju plotfilov ipd.) ohranjati anonimnost!

MERILA ZA OCENJEVANJE

Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisni dokumentaciji za natečaj. Ocenjevalna komisija natečajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.

Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v točkah od 1 do 3, pri čemer je najpomembnejše merilo, navedeno v 1. točki, in potem navzdol po padajoči pomembnosti do točke 3. (7. točka 84. člena ZJN-3):

- skladnost zasnove Z USMERITVAMI NATEČAJNE NALOGE

z veljavnimi prostorskimi akti ter pogoji, usmeritvami in mnenji nosilcev urejanja prostora

- kakovost urbanistične, arhitekturne IN KRAJINSKOARHITEKTURNE zasnove

celovitost in doslednost zasnovane rešitve ter upoštevanje identitete kraja in prepoznanih vrednot v prostoru, ustrezna povezanost med območji, kakovost odprtega prostora, večuporabnost in prožnost rešitev za različne rabe prostora (programske, prometne), navezava posegov na obodni prostor

- MERILA GOSPODARNOSTI, TRAJNOSTNOSTI IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI TER PROJEKTANTSKA OCENA IZGRADNJE

gospodarna izvedba gradnje, gospodarno vzdrževanje in obratovanje objektov in ureditev v celotnem življenjskem ciklu, varnost, odpornost proti vandalizmu, skladnost s trajnostnimi načeli oblikovanja javnih prostorov, uporaba okolju prijaznih materialov in izdelkov; projektantska ocena investicije (GOI del in opreme ter izvedbe zunanje ureditve objekta)

Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in določil natečajne naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.

PRILOGE

Priloga  	KONTAKT 	šifra:

Javni, ANONIMNI, PROJEKTNI ENOSTOPENJSKI urbanistično ARHITEKTURNI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA IZGRADNJO OBJEKTA OSNOVNE ŠOLE VELIKA NEDELJA

Naslov

samo ene pravne ali fizične osebe kamor se pošlje:

- morebitni poziv za naknadno dokazovanje usposobljenosti,

- v primeru odločitve komisije o dodelavi natečajnega elaborata, povabilo k dodelavi,

- poziv za dopolnitev formalnih pomanjkljivosti.

ime in priimek / naziv

ulica

kraj

e-naslov

telefonska številka

PODATKI naj ne izdajajo imena avtorja!

Geslo:

Za preverjanje istovetnosti navedite poljubno geslo sestavljeno iz 5 znakov, ki ne krši anonimnosti in hkrati ni šifra vašega elaborata.

Navodilo:

Vložite v kuverto »KONTAKT«

Priloga 	AVTOR 	šifra:

Javni, ANONIMNI, PROJEKTNI ENOSTOPENJSKI urbanistično ARHITEKTURNI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA IZGRADNJO OBJEKTA OSNOVNE ŠOLE VELIKA NEDELJA

Spodaj podpisani avtor-ji natečajnega elaborata

1. POTRJUJEMO, da:

- smo seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter z njo v celoti soglašamo,

- je natečajno delo naše izvirno avtorsko delo v smislu opredelitve tega pojma (poglavje Opredelitev pojmov natečajnih pogojev),

- smo avtorji izvorni imetniki moralnih in materialnih avtorskih pravic na natečajni rešitvi,

- izpolnjujemo vse pogoje za priznanje sposobnosti v skladu z natečajnimi pogoji ter jih bomo na poziv dostavili naročniku,

- izrecno dovoljujemo, da DAM obdrži en izvod digitalnega nosilca našega natečajnega dela za pregledni arhiv natečajev,

- izrecno dovoljujemo, da natečajna služba DAM s posebnim programskim orodjem odstrani vse metapodatke v dwg in dxf datotekah s ciljem zagotavljanja anonimnosti.

2. SE ZAVEZUJEMO, da:

bomo v primeru sklenitve pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije med naročnikom in gospodarskim subjektom pisno izključno in neomejeno prenesli na gospodarski subjekt vse svoje materialne avtorske pravice iz 22. člena ZASP ter ob tem gospodarskemu subjektu podali dovoljenje za nadaljnji prenos pravic na naročnika v obsegu,ki gospodarskemu subjektu omogoča izpolnitev obveznosti po točki 4.24. razpisne dokumentacije za natečaj (»Bistvene zahteve naročnika kot bodo navedene v pogodbi o izdelave projektne dokumentacije / Lastništvo in avtorstvo projektne dokumentacije«).

3. IZJAVLJAMO, da:

- se izrecno strinjamo, da se v primeru podelitve nagrade znesek izplača gospodarskemu subjektu,

- se izrecno strinjamo, da se v primeru podelitve priznanja ali odškodnine znesek izplača izbranemu poslovnemu subjektu in sicer: _________________________________ (naziv, sedež, davčna številka),

- se izrecno strinjamo, z javno predstavitvijo in publiciranjem natečajnih elaboratov (na razstavah, na spletnih straneh in publikacijah naročnika in DAM ter v strokovnih in drugih medijih).

A/	Avtorji:

____________________________________________________________________________

Ime, Priimek., naziv	podpis

____________________________________________________________________________

Ime, Priimek., naziv	podpis

____________________________________________________________________________

Ime, Priimek., naziv	podpis

____________________________________________________________________________

Ime, Priimek., naziv	podpis

____________________________________________________________________________

Ime, Priimek., naziv	podpis

____________________________________________________________________________

Ime, Priimek., naziv	podpis

____________________________________________________________________________

Ime, Priimek., naziv	podpis

____________________________________________________________________________

Ime, Priimek., naziv	podpis

____________________________________________________________________________

Ime, Priimek., naziv	podpis

____________________________________________________________________________

Ime, Priimek., naziv	podpis

B/	Imena sodelavcev, konzultantov, izvedencev ipd.

Ime, Priimek., naziv, morebitno podjetje

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Opozorilo:

- Zaradi omejitve števila znakov za objave se na portalu JN objavlja samo imena avtorjev (točka A), če prostor ne dopušča tudi brez nazivov. Sicer se nazive zapisuje v skladu s predpisi  (npr. univ. dipl. inž. arh. in ne z okrajšavo u.d.i.a.)

- Pozivamo vas, da ste pri navedbi podatkov pazljivi, ker jih naknadno ni mogoče spreminjati.

Navodilo:

Izpolnjeno in podpisano vložite v kuverto »AVTOR«, DOC. verzijo obrazca oddajte na elektronskem nosilcu in vložite v kuverto AVTOR.

Priloga 	PONUDBA		šifra:

Javni, ANONIMNI, PROJEKTNI ENOSTOPENJSKI urbanistično ARHITEKTURNI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA IZGRADNJO OBJEKTA OSNOVNE ŠOLE VELIKA NEDELJA

Št. informativne ponudbe________________________, z dne _______________

Projektno dokumentacijo bomo izdelali v obsegu ter s sestavnimi deli kot je navedeno v tem obrazcu, upoštevajoč vse bistvene zahteve naročnika kot so navedene v točki 4.24. natečajnih pogojev in za navedeno ceno (ponudnik vpiše ponudbeno ceno v evrih, zaokroženo na dve decimalni mesti):

| Vrsta del | CENA BREZ DDV | DDV – 22 % | CENA Z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| idejna zasnova in dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP), izdelana na osnovi dopolnjenega natečajnega elaborata |  |  |  |
| idejni projekt (IDP) |  |  |  |
| projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) |  |  |  |
| projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) |  |  |  |
| sodelovanje pri razpisu za oddajo del in priprava dokumentacije za razpis |  |  |  |
| projekt izvedenih del (PID) |  |  |  |
| vodenje in koordinacija izdelave projektne in druge dokumentacije, pridobitev projektnih pogojev, mnenj oz. soglasij pristojnih mnenjedajalcev oz. soglasodajalcev, sodelovanje pri pridobitvi gradbenega dovoljenja, sodelovanje v postopku za pridobitev uporabnega dovoljenja |  |  |  |
| Projektantski nadzor (spremljanje gradnje) |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |

Skupaj.:  …………………………………………………………………………………………v EUR z DDV

(z besedo: ………………………………………………………………………….. eurov in ……00/100)

Rok veljavnosti ponudbe je 12 mesecev od roka za oddajo natečajnih del, z možnostjo podaljšanja.

Gospodarski subjekt  – projektant potrjujem zgornjo ponudbo in hkrati IZJAVLJAM, da:

- sem seznanjen z razpisno dokumentacijo ter z njo v celoti soglašam,

- izpolnjujem vse pogoje za priznanje sposobnosti v skladu z natečajnimi pogoji ter jih bom na poziv dostavil naročniku,

Gospodarski subjekt – projektant (pravna oseba, ki bo izdelala projektno dokumentacijo – 34. točka 3. člena in 12.člen GZ):

naziv, naslov, matična številka                                            žig 	podpis pooblaščene osebe

Predstavnik avtorjev - avtor, ki bo nastopal kot vodja projekta - (3. točka 12. člena GZ)

Ime, priimek, naslov stalnega/začasnega prebivališča,     žig	podpis pooblaščene osebe

tel.številka, elektronski naslov (za kontakt)____________________________________________________________________________

Navodilo:

- Prilogo INFORMATIVNA PONUDBA podpisano in žigosano vložite v kuverto »NAKNADNI PREIZKUS«

- Če nastopate kot skupina gospodarskih subjektov, INFORMATIVNO PONUDBO podpiše vodilni gospodarski subjekt,v prilogo pa dopišete tudi podatke ostalih gospodarskih subjektov iz skupine gospodarskih subjektov

Priloga 	VZOREC POGODBE

OBČINA ORMOŽ, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož, ki jo zastopa župan Danijel Vrbnjak,  matična številka: 5883687000 , identifikacijska številka za DDV: SI29924464 (v nadaljevanju: naročnik)

in

....................................................................................., ki ga zastopa direktor .................. matična številka: …………………, identifikacijska številka za DDV: SI...............................

(v nadaljevanju: izvajalec),

skleneta naslednjo

P O G O D B O

ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA

IZGRADNJO OBJEKTA OSNOVNE ŠOLE VELIKA NEDELJA

Uvodne določbe

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je naročnik dne ……….. sprejel sklep o začetku postopka projektnega natečaja, št. ……… ter sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. ………., in izvedel postopke javnega, projektnega natečaja in javnega naročanja,

- da je na podlagi izvedenega javnega natečaja objavljenega dne ……………….. pod številko …………….in v Uradnem listu EU: ……………….. in oddane ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo objekta Osnovne šole Velika Nedelja, bila prvo nagrajena natečajna rešitev projektanta,

- da je naročnik na podlagi rezultatov javnega natečaja z izbranim natečajnikom v skladu s točko b. 4. odstavka 46. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel postopek s pogajanji brez predhodne objave in na podlagi katerega se sklepa ta pogodba o izdelavi projektne dokumentacije,

- da je projektant usposobljen za izdelavo popolne projektne in druge dokumentacije

Pogodbeni stranki sklepata to pogodbo za projektiranje z namenom ureditve medsebojnih pravic in obveznosti, kot izhajajo iz predmeta te pogodbe s ciljem, da predmet te pogodbe zagotovi realizacijo vseh projektnih faz, na podlagi katere bo mogoče izvajati gradnjo predmetnih objektov s pripadajočo komunalno, energetsko, prometno in zunanjo ureditvijo.

Predmet pogodbe

2. člen

Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno s potrjeno projektno nalogo za posamezno fazo ter z vsemi pridobljenimi projektnimi pogoji, soglasji in mnenji pristojnih soglasodajalcev in skladno z veljavnimi predpisi.

Projektna dokumentacija bo izdelana v obsegu, ki omogoča pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedbo predvidene graditve in pridobitev uporabnega dovoljenja.

Predmet pogodbe je izdelava projektne dokumentacije s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti, prometnega inženirstva in krajinske arhitekture, in sicer:

Projektna dokumentacija obsega, in ki jo bo projektant predal naročniku:

- 3 kom - idejni projekt usklajen s projektnimi in drugimi pogoji (DPP), ki vsebuje vse potrebne načrte posameznih strok, druge načrte, ki omogočajo izbor najustreznejše variante nameravanega objekta ter oceno GOI stroškov,

- 3 kom - projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),

- 5 kom - projektna dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI)

- 5 kom - projektna dokumentacija izvedenih del (PID)

2.1. Idejni projekt usklajen s projektnimi in drugimi pogoji (v nadaljevanju DPP)

Osnovni namen DPP je izdelava zbira dokumentov na podlagi katerega lahko izvajalec pristojne soglasodajalce zaprosi za izdajo projektnih pogojev k nameravani gradnji in projektne pogoje tudi pridobi.

DPP mora vsebovati vsebino definirano s pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji  ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/2023) ter vse dodatne zahteve naročnika, ki so definirane v tej točki pogodbe.

- Tekstualni del:

- Opis urbanistično - arhitekturne zasnove ter umestitve objektov v prostor

- Opis zasnove prometne ureditve (mirujoči in gibajoči promet,…)

- Opis zasnove ureditve zunanjih površin

- Opis obdelave in uporabljenih materialov za posamezne prostore, gradbeno konstrukcijo, fasade, streho,…

- Povzetek konstrukcijskih in tehničnih značilnostih objekta:

- gradbeno fiziko objekta (termo, zvočna, hidro zaščita, racionalna raba energije, itd),

- povzetek zasnove konstrukcije,

- povzetek zasnove strojnih instalacij,

- povzetek zasnove električnih instalacij,

- povzetek zasnove požarne varnosti.

- Prikaz in izračun zazidanih površin, bruto tlorisnih površin, neto tlorisnih površin (uporabna površina)

- Grafični prikazi:

- vodilna mapa z zazidalno situacijo in zbirnikom komunalnih vodov,

- načrti arhitekture,

- načrt zunanje ureditve in prometne ureditve.

Izvajalec mora idejni projekt posredovati soglasodajalcem in od njih pridobiti projektne pogoje.

Poleg natančne arhitekturne zasnove morajo biti iz grafičnih prikazov razvidne še:

- natančne dimenzije in materiali konstrukcijskih elementov,

- namembnost posameznih prostorov in njihova površina,

- višinske kote,

- listi s tlorisi posameznih etaž morajo vsebovati prikaz skupnih etažnih površin (bruto, neto, uporabna površina).

Idejni projekt predstavlja osnovo za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izvajalec je dolžan z Idejnim projektom naročnika opozoriti na dele projektne dokumentacije, ki lahko ogrožajo terminsko zastavljeno izdelavo projektne dokumentacije DGD, onemogočajo izdajo gradbenega dovoljenja ali povzročajo bistveno povišanje ocenjene vrednosti izvedbe objekta.

Idejni projekt mora vsebovati popis glavnih količin in sklopov za oceno investicijske vrednosti.

2.3. Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (v nadaljevanju: DGD)

- DGD mora biti izdelan skladno s strani naročnika potrjenim IDP ter z usmeritvami naročnika, pridobljenimi projektnimi pogoji,

- Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti izdelana tako, da omogoča pridobitev gradbenega dovoljenja:

- Tekstualni del DGD

- Grafični prikazi DGD

- Elaborati, ki so potrebni v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja

Izvajalec mora v imenu naročnika pridobiti vsa soglasja s strani soglasodajalcev ter vložiti vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja na Upravno enoto.

2.4.Projekt za izvedbo (PZI)

PZI mora biti skladen s pridobljenim gradbenim dovoljenjem, s prejetimi soglasji soglasodajalcev, študijo požarne varnosti ter z elaborati zvočne zaščite in učinkovite rabe energije. Pred oddajo PZI projekta naročniku je potrebno nanj pridobiti tudi vsa tista soglasja, ki jih bodo soglasodajalci zahtevali v soglasju na DGD (npr. soglasja na priključitev).

PZI mora biti izdelan skladno s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23).

Del projekta za izvedbo so tudi popisi del in materiala, ki so priloženi vsakemu načrtu posebej. Popise je potrebno pripraviti za objavo javnega naročila. Naročniku je potrebno predati tudi popis del in materiala s projektantsko oceno investicije, natančno prikazano po postavkah popisa del.

Izvajalec mora v fazi izdelati tudi vse načrte in risbe detajlov vse opreme, del, vgradenj (stavbno pohištvo, tlaki,), da bo iz teh načrtov lahko izbrani izvajalec GOI del nedvoumno izdelal in vgradil opremo in materiale,…

2.5.Projekt izvedenih del (PID)

Skladno s pravilnikom o projektni dokumentaciji.

2.6 Ostalo

  - Vodenje in koordiniranje izdelave celotne projektne dokumentacije določene s pravilnikom o projektni dokumentaciji

  - Izvajalec mora v sklopu te pogodbe sodelovati pri morebitni reviziji in recenziji projektne dokumentacije.

  - Izvajalec mora v sklopu te pogodbe izdelati morebitne popravke in dopolnitve projektne dokumentacije po zahtevah soglasodajalcev, revizorjev in recenzentov.

  - Izvajalec mora voditi upravni postopek pri zbiranju projektnih pogojih, soglasij in sodelovati z Upravno enoto do pridobitve vseh potrebnih dovoljenj predvsem pa gradbenega dovoljenja.

  - Izvajalec mora v sklopu te pogodbe vložiti na pristojni Upravni enoti popolno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja in pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje.

  - Sodelovati pri morebitnih vprašanjih potencialnih izvajalcev GOI del in dobaviteljev opreme v postopku javnega naročanja.

Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno z veljavno zakonodajo in v obsegu, ki omogoča pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja, izvedbo razpisa za oddajo GOI del in opreme, izvedbo del in opreme po projektu PZI in pridobitev uporabnega dovoljenja.

Storitve pod točko 2.6. ostalo morajo biti vključene v pogodbeno ceno ostalih točk skladno z 2. členom te pogodbe.

Pogodbena cena

- člen

Cena pogodbenih del (pogodbena cena) za izdelavo predmeta pogodbe, navedenega v 2. členu te pogodbe je določena na podlagi izvajalčeve ponudbe št……………… z dne ………………..in znaša:

| POSTAVKE | Ocenjena ponudbena vrednost v EUR |
| --- | --- |
| Idejni projekt usklajen s projektnimi in drugimi pogoji (DPP) |  |
| Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) |  |
| Projekt za izvedbo (PZI) |  |
| Projekt izvedenih del (PID) |  |
| SKUPAJ brez DDV |  |
| DDV 22% |  |
| SKUPAJ z DDV |  |

Vodenje in koordinacija izdelave projektne dokumentacije je vključena v ceno posamezne faze izdelave projektne dokumentacije.

V pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški za obseg del po razpisni dokumentaciji, projektni nalogi in predmetu naročila po tej pogodbi.

Pogodbena cena za dogovorjeni obseg del in storitev po tej pogodbi je fiksna. V ceno so vključeni tudi:

- materialni stroški za 3 (tri) izvode projektne dokumentacije DGD in 2 (dva) izvoda projektne dokumentacije na elektronskem nosilcu,

- materialni stroški za 5 (pet) izvodov projektne dokumentacije PZI in 2 (dva) izvoda projektne dokumentacije na elektronskem nosilcu,

- vsi izvlečki projektne dokumentacije, ki bodo potrebni za pridobivanje projektnih pogojev in soglasij,

- sodelovanje pri reviziji in recenziji IDP, DGD, PZI in pri vseh upravnih postopkih za izdajo upravnih dovoljenj,

- izdelava vseh korekcij in dopolnitev projektne dokumentacije po utemeljenih zahtevah revizijske in recenzijske komisije in upravnih organov,

- stroški pridobivanja projektnih pogojev in soglasij soglasodajalcev,

- stroški soglasij,

- stroški izdelave vloge za gradbeno dovoljenje na Upravno enoto.

Podizvajalci

- člen

(Opomba: Določbe tega člena veljajo samo v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta člen črta, ostale člene te pogodbe pa se ustrezno preštevilči.)

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel skupaj z naslednjim/i podizvajalcem/i:

__________________________ (naziv), _______________________________ (polni naslov), matična številka. ____________________________, davčna številka/identifikacijska številka za DDV _________________________, bo izvedel ______________________________ (navesti predmet in vsako vrsto ter količino del, ki jih bo izvedel podizvajalec). Vrednost teh del znaša ________________ EUR. Podizvajalec  bo dela izvedel ________________________________ (navesti kraj izvedbe del) najkasneje do ___________________/ v roku ____________dni od ____________________.

(Opomba: Če je podizvajalcev več, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in  preostalo besedilo tega člena ustrezno spremeni, glede na število podizvajalcev.)

Priglasitev podizvajalcev

- člen

Izvajalec lahko to pogodbo izvaja samo s podizvajalci, ki jih je priglasi v svoji ponudbi in za katere je naročnik ugotovil, da izpolnjujejo vse pogoje, ki so bili za podizvajalce določeni v razpisni dokumentaciji.

Do zamenjave podizvajalcev lahko pride le, če s tem soglaša naročnik.

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika pisno obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih, ki jih je navedel v ponudbi, in sicer v 5 (petih) dneh po spremembi. Če namerava izvajalec med izvajanjem te pogodbe vključiti nove podizvajalce ali zamenjati podizvajalca/e mora naročnika o tej nameri pisno obvestiti in mu poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbenih del. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati naročniku kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Novi ali zamenjan podizvajalec mora izpolnjevati iste pogoje kot osnovni podizvajalec, ki se je zamenjal.

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi krši določila tega člena ali določila zakona v tej zvezi, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno kazen v znesku 10.000,00 (desettisoč) EUR z DDV za vsako posamezno kršitev.

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da lahko naročnik odstopi od te pogodbe, če izvajalec krši svoje obveznosti po tem členu.

Izvajalec mora za vse podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednega plačila in za katere neposredno plačilo ni obvezno naročniku najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa/situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela po tej pogodbi.

Način obračunavanja in plačevanja opravljenih storitev

- člen

Izvajalec bo izstavil račune po opravljenih storitvah, in sicer v višini vrednosti posamezne opravljene storitve po ponudbenem predračunu:

- prvi račun v višini 15% (petnajst odstotkov) pogodbene vrednosti to je …………….EUR brez DDV oziroma………………… EUR z DDV po predaji DPP naročniku;

- drugi račun v višini 35 % (petintrideset odstotkov) pogodbene vrednosti to je ……EUR brez DDV oziroma………………… EUR z DDV po izdelavi DGD, pridobljenih vseh soglasij in oddaji popolne vloga za pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja ter predaji tega dela projektne dokumentacije v papirni in elektronski obliki naročniku;

- tretji račun v višini 35 % (petintrideset odstotkov) pogodbene vrednosti to je ……………. EUR brez DDV oziroma………………… EUR z DDV po izdelavi PZI projekta in predaji vse projektne dokumentacije v papirni in elektronski obliki naročniku ter po pridobitvi pozitivnega recenzijskega poročila.

- Četrti račun v višini 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti to je ……………. EUR brez DDV oziroma………………… EUR z DDV po izdelavi PID-a, podpisu DOZ-a

(Opomba: Te določbe se uporabljajo v primeru, če bo izvajalec pri izvedbi javnega naročila nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se te določbe črtajo).

Opravljena dela po tej pogodbi bodo izvajalec in podizvajalci obračunali po cenah iz ponudbenega predračuna ter skladno s prejšnjim odstavkom tega člena.

- člen

Izvajalec je dolžan račun posredovati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun).

Na računu mora biti obvezno navedena številka pogodbe____________ in proračunska postavka ____________, sicer bo naročnik situacijo zavrnil kot nepopolno. Številka _______________je hkrati številka referenčnega dokumenta na e-računu.

Rok plačila računa je 30. (trideseti) dan in prične teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega računa. Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.

Naročnik bo potrjene račune izvajalca plačeval na transakcijski račun izvajalca številka IBAN SI56 ____________________________, odprt pri _____________________________.

(Opomba: Te določbe se uporabljajo namesto zgornjih določb tega člena, če bo izvajalec pri izvedbi javnega naročila nastopal skupaj s podizvajalcem/i, ki zahteva/jo neposredna plačila s strani naročnika. V nasprotnem primeru se te določbe črta.)

Izvajalec je dolžan račune posredovati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun).

Na računu mora biti obvezno navedena številka pogodbe __________, sicer bo naročnik račun zavrnil kot nepopoln. Številka _____________ je hkrati številka referenčnega dokumenta na e-računu.

Rok plačila računa je 30. (trideseti) dan in prične teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenem računu. Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.

Naročnik bo potrjene račune izvajalca plačeval na transakcijski račun izvajalca številka IBAN SI56 _________________________________ odprt pri __________________________________.

Naročnik bo potrjene račune podizvajalca/ev, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika, poravnal podizvajalcu/em na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu na njegov/njihov transakcijski račun:

- podizvajalcu _____________________________ na transakcijski račun št. ____________ IBAN SI56_______________________________________ pri _____________________,

- podizvajalcu ___________________________________  na transakcijski račun št. ________________ IBAN

SI56 _______________________________________ pri _____________________.

Naročnik je dolžan prejete račune izvajalcev pregledati v roku 15 (petnajst) dni po prejemu in jih potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 (petnajst) dni po prejemu računov le-teh niti ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da so računi potrjeni.

Obveznosti pogodbenih strank

- člen

Naročnik se zaveže:

- sodelovati s projektantom z namenom, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

- v dogovorjenih rokih zagotoviti in posredovati projektantu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so potrebne za izpolnitev pogodbenih obveznosti projektanta,

- projektantu na njegovo željo in stroške nuditi dodatno strokovno pomoč za doseganje optimalnih rezultatov,

- tekoče izvrševati svoje pogodbene obveznosti,

- izročiti podatke o geomehanskih, hidroloških ter morebitnih drugih raziskavah terena

- izročiti geodetski načrt obstoječega stanja terena z vrisanimi mejami parcel v obsegu po veljavnem pravilniku in kot ga zahteva postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja,

- predložiti dokazilo o pravici graditi,

- zagotoviti, da izvajalec GOI del tekoče in verodostojno predaja projektantu potrebne podatke in delavniške načrte z dopolnitvami iz gradbenega dnevnika, na podlagi katerih bo projektant izdelal PID dokumentacijo,

- skladno s to pogodbo izpolnjevati finančne obveznosti,

- spoštovati moralne avtorske pravice avtorja,

- izročiti pravnomočno gradbeno dovoljenje in uporabno dovoljenje,

- pravočasno obvestiti projektanta o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev pogodbenih obveznosti,

- imenovati vodjo projekta, ki bo kontaktna oseba za projektanta.

- člen

Izvajalec se obveže:

- da bo prevzeta dela izvršil po natečajni nalogi in utemeljenih zahtevah naročnika, strokovno pravilno vestno in kvalitetno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanju njegovih ekonomskih in tehničnih pogojev tako, da bo zagotovljena funkcionalna sposobnost projektiranega objekta,

- da bo pripravil podroben terminski plan izvedbe pogodbenih del in ga uskladil z naročnikom ter ga tudi izvajal,

- da bo zagotovil pooblaščene inženirje, ki so sposobni korektno, kakovostno in pravočasno izdelati naročeno projektno dokumentacijo,

- da bo naročniku kadarkoli omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del in upošteval njegova navodila o posameznih vprašanjih,

- da bo sodeloval pri reviziji oziroma recenziji projektne dokumentacije, v vseh morebitnih upravnih postopkih za izdajo upravnih dovoljenj in izvršil vse korekcije projektne dokumentacije po utemeljenih zahtevah,

- da bo na pobudo naročnika v vsaki fazi izdelave projektne dokumentacije dajal pojasnila v zvezi z njeno izdelavo,

- da bo po potrebi in na zahtevo naročnika tolmačil projektno dokumentacijo gradbenemu izvajalcu,

- da bo naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti,

- da bo na svoje stroške in v roku, sporazumno določenem med pogodbenima strankama, izvršil dopolnitve in spremembe projektne dokumentacije, če se ugotovi, da je glede na predmet in obseg pogodbe pomanjkljiva,

- da bo na vsako predlogo sprememb projektne dokumentacije pridobil soglasje naročnika,

- da bo sodeloval na koordinacijskih sestankih in pisno poročal naročniku,

- da bo vse svoje obveznosti izvršil kot dober strokovnjak.

Sprememba projektne dokumentacije

- člen

V primeru, da se mora del že izdelane naloge iz kakršnihkoli razlogov spremeniti, morata naročnik in izvajalec pisno ugotoviti razloge za spremembo, izvršiti poračun opravljenega dela ter sporazumno določiti tudi vse ostale pogoje za nadaljevanje naloge, kot so novi roki, cena, način plačila in ostale obveznosti.

V primeru spremembe naloge, ki je predmet pogodbe, bo na osnovi pisne obrazložitve izvajalca ali pisne zahteve naročnika, sklenjen dodatek k pogodbi.

Rok za izvedbo pogodbenih storitev

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo pričel z izvajanjem prevzetih storitev takoj po sklenitvi te pogodbe.

Projektna dokumentacija in prevzete obveznosti se izvedejo v naslednjih rokih:

- Idejni projekt usklajen s projektnimi in drugimi pogoji (DPP) – predvidoma julij 2025

- DGD – predvidoma avgust 2025

- Pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja – predvidoma september 2025

- PZI – – predvidoma november 2025

- PID – v času gradnje oziroma v roku 14 (štirinajst) koledarskih dni po prejemu podatkov za PID in pozivu naročnika.

Če izvajalec zamuja, glede na v tem členu definirani terminski plan izvajanja storitev ali glede na roke dokončanja storitev, je o tem dolžan takoj pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka dokončanja storitev, kar se dogovori in potrdi pisno v obliki dodatka k osnovni pogodbi.

V primeru, da po podpisu pogodbe pride do zastoja v izvajanju del po pogodbi v trajanju 5 let ali več zaradi razlogov na strani naročnika, ob nadaljevanju del pa projektant ne izpolnjuje več pogojev za sodelovanje (76. člen ZJN-3) ali ne želi več nadaljevati z izvajanjem del po pogodbi, se projektant zavezuje s pisno pogodbo odplačno prenesti na naročnika materialno avtorsko pravico predelave in sicer za ceno, ki znaša najmanj 8 in največ 10 % preostale neizplačane pogodbene vrednosti za še nerealizirane faze del po pogodbi do zaključka faze PZI.

Prevzem projektne dokumentacije

- člen

Šteje se, da je naročnik prevzel posamezno izdelano fazo projektne dokumentacije takrat, ko izvajalcu pisno potrdi, da je posamezna faza predmeta te pogodbe izdelana tako, kot je to dogovorjeno s to pogodbo.

Naročnik se zavezuje pregledati in vsebinsko potrditi predano projektno dokumentacijo v roku 15 (petnajstih) koledarskih dni od prejema.

V primeru, da ima naročnik pripombe na predane faze predmeta te pogodbe, se izvajalec zaveže odpraviti napake najkasneje v 10 (desetih) koledarskih dneh od predložitve pisne zahteve naročnika oziroma pripombe upoštevati pri izdelavi nadaljnje faze predmeta pogodbe.

Odgovornost

- člen

Izvajalec ima projektantsko odgovornost zavarovano za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti pri ……………………..za zavarovalno vsoto ……………………… EUR. Fotokopija zavarovalne police je kot priloga sestavni del te pogodbe.

Izvajalec je odgovoren za škodo, ki nastane zaradi napak v projektni dokumentaciji zaradi neskladnosti z veljavnimi predpisi, standardi in normativi ter določili te pogodbe.

Pogodbena kazen

- člen

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne izpolni svoje obveznosti ali zamudi oziroma prekorači pogodbeno dogovorjene roke za dokončanje in predajo pogodbenih storitev ali izpolni svojo obveznost z napakami, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu za vsak koledarski dan zamude ali dan do odprave napak, pogodbeno kazen, ki znaša 0,5% (0,5 odstotka) od pogodbene vrednosti na dan za izdelavo posamezne projektne dokumentacije. Znesek pogodbene kazni lahko znaša skupaj največ 10 % (deset odstotkov) od pogodbene cene z DDV. Naročnik lahko zaračuna pogodbeno kazen tudi pri nespoštovanju rokov izdelave posameznih faz projektne dokumentacije – torej če izvajalec zamudi z rokom izdelave dodelave IDP, DGD, PZI ali PID načrtov.

Pogodbena kazen se obračuna po nastanku neizpolnitve, zamude ali izpolnitve z napakami in sicer v računu za izvedeno storitev in sicer kot znižanje realizacije v ugotovljenem odstotku. V računu mora biti pogodbena kazen posebej prikazana.

Naročnik ima pravico uveljavljati pogodbeno kazen najkasneje v roku 20 dni od roka za izpolnitev posamezne obveznosti oziroma 20 dni po prejemu projekta z napakami.

V kolikor bi naročniku nastala škoda, ki je večja kot jo predstavlja dogovorjena pogodbena kazen, je izvajalec dolžan naročniku plačati tudi razliko do popolne odškodnine.

Plačilo pogodbene kazni ne vpliva na morebitne druge odškodninske zahtevke naročnika.

Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje

- člen

Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku v roku 15. (petnajstih) dni od podpisa pogodbe, kot pogoj za njeno veljavnost, nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v nadaljevanju: finančno zavarovanje), plačljivo na prvi poziv, po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 10 % (deset) odstotkov od pogodbene cene z DDV to je ___________________ EUR, ki ga bo naročnik unovčil v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo  izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih. Trajanje finančnega zavarovanja mora veljati še najmanj 90 (devetdeset) dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih del.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi v primeru:

- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe  ali

- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- v drugih primerih, ki so določeni s predpisi, pogodbo ali določili razpisne dokumentacije.

V kolikor izvajalec v navedenem roku iz prvega odstavka tega člena ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe in odstopil od pogodbe.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kakovost in količina, mora izvajalec predložiti v roku 10 (desetih) dni od sklenitve aneksa k tej pogodbi novo finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

Pooblaščeni predstavniki in odgovorni vodja projekta

- člen

Pogodbeni stranki bodo pri izvajanju pogodbe zastopali pooblaščeni predstavniki:

Pooblaščen predstavnik naročnika: ____________________________

Pooblaščeni predstavnik izvajalca: ……………..., e-pošta …………, telefon:………….....

Izvajalec določa za vodjo projektiranja:

Vsaka pogodbena stranka lahko zamenja svoje pooblaščene predstavnike s pisnim obvestilom drugi pogodbeni stranki.

Lastništvo in avtorstvo projektne dokumentacije

- člen

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje in jamči, da so vsi sodelujoči avtorji, ki so izdelali katerikoli del projektne dokumentacije po tej pogodbi dovolili uporabo svojega dela in zato izključno in izrecno na izvajalca prenesli vse materialne avtorske pravice na navedenih delih v obsegu, ki ga določa 22. člen Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah ( Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 110/13) in sicer: pravico reproduciranja, distribuiranja, javnega prikazovanja in dajanja na voljo javnosti (objavo na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih), brez časovne omejitve, brez teritorialne omejitve. Prenos je ekskluziven. Navedene materialne avtorske pravice so avtorji prenesli neomejeno in jih izvajalec izvršuje brez vnaprejšnjega soglasja posameznega avtorja.

Polege tega so avtorji izvajalcu podelili pravico, da prenese vse navedene materialne avtorske pravice na naročnika in naročnik lahko z njimi prosto razpolaga.

S to pogodbo se izvajalec zavezuje, da na naročnika prenaša vse materialne avtorske pravice, ki jih določa 22. člen Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, in sicer: pravico reproduciranja, distribuiranja, javnega prikazovanja in dajanja na voljo javnosti (objavo na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih), brez časovne omejitve, brez teritorialne omejitve, hkrati je prenos ekskluziven. Navedene materialne avtorske pravice s to pogodbo izvajalec prenese na naročnika neomejeno in jih lahko naročnik izvršuje in z njimi prosto razpolaga brez vnaprejšnjega soglasja izvajalca. Poleg tega izvajalec jamči, da materialnih avtorskih pravic ne bo prenesel na nikogar drugega.

Kljub določilom navedenim v drugem odstavku tega člena sta stranki sporazumni, da po veljavnosti pogodbe izvajalec lahko javno prikazuje in daje na voljo javnosti (objava na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih) predmetno avtorsko delo brez predhodnega soglasja naročnika.

Projektna dokumentacija z izročitvijo naročniku postane last naročnika.

Odstop od pogodbe

- člen

Naročnik lahko s pisnim obvestilom izvajalcu kadarkoli odstopi od pogodbe. Odpoved mora biti pisna.

V tem primeru je naročnik dolžan izvajalcu povrniti vse stroške in mu plačati do tedaj opravljeno delo.

- člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do izvajalca v primeru:

- če izvajalec ne upošteva natečajne naloge ali navodil naročnika in to kljub opozorilu ne popravi,

- če ravna v nasprotju s stroko ali zakonodajo,

- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika,

- če ne upošteva ekonomskega interesa naročnika in tega kljub opozorilu ne popravi,

- če drugače huje krši obveznosti iz te pogodbe,

- ne upošteva terminskega plana,

- ne upošteva natečajne naloge ter navodil s strani naročnika ter s tem huje ogrozi finančno konstrukcijo projekta.

V primeru odstopa od pogodbe po tem členu je izvajalec dolžan povrniti naročniku vse stroške povezane z novim razpisom in izborom, kot tudi škodo, ki nastane naročniku zaradi zamude.

- člen

Izvajalec lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do naročnika v primeru:

- če mu naročnik, kljub njegovemu ponovnemu pozivu ne dostavi v tej pogodbi dogovorjene dokumentacije;

- če naročnik ne bo sodeloval z izvajalcem v vseh fazah projektiranja in mu dal na razpolago vseh potrebnih informacij, s katerimi razpolaga in so potrebne za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del;

- če naročnik ne bo plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih.

V primeru odstopa od pogodbe po tem členu je naročnik dolžan izvajalcu povrniti vse stroške in mu plačati do tedaj opravljeno delo.

Spremembe pogodbe

- člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo le v obliki pisnih dodatkov k tej pogodbi.

Reševanje sporov

- člen

Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo o sporih odločalo krajevno pristojno sodišče.

Protikorupcijska klavzula

- člen

V primeru, da je pri izvedbi javnega naročila, za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika, javnemu uslužbencu mestne uprave ali funkcionarju naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika, javnemu uslužbencu mestne uprave ali funkcionarju naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Razvezni pogoj

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec/dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec/dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Končne določbe

- člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati z dnem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pod pogojem, da je predloženo finančno zavarovanje v skladu z določili iz te pogodbe.

- člen

Ta pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 (dva) izvoda.

Priloge k pogodbi:

- Razpisna dokumentacija,

- Zavarovalna polica,

- Finančno zavarovanje.

| Številka: | Številka: 430-0046/2024 |
| --- | --- |
| Datum: | Datum: |
| Izvajalec | Naročnik: |
|  | Občina Ormož Župan Danijel Vrbnjak |

Navodilo:

Vsaka stran pogodbe mora biti parafirana. Pogodba mora biti podpisana in ožigosana s strani ponudnika.

Priloga 	POGODBA O AVTORSKEM DELU

Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož

ki jo zastopa župan Danijel Vrbnjak

matična številka: 5883687000

identifikacijska številka za DDV:SI29924464

(v nadaljnjem besedilu: naročnik)

in

avtor/ji v sestavi natečajnika:

ime in priimek ter stalno prebivališče:__________________________________________

ime in priimek ter stalno prebivališče:__________________________________________

ime in priimek ter stalno prebivališče:__________________________________________

ali projektant v sestavi natečajnika:

naziv:_______________________________________

naslov:______________________________________

direktor:______________________________________

pri čemer vsi naslednji avtorji nastopajo pod nazivom družbe:______________________________

ime in priimek ter stalno prebivališče:_________________________________________________

ime in priimek ter stalno prebivališče:_________________________________________________

ime in priimek ter stalno prebivališče:_________________________________________________

sklenejo

POGODBO O AVTORSKEM DELU

za udeležbo na projektnem natečaju

IZGRADNJA OBJEKTA OSNOVNE ŠOLE VELIKA NEDELJA

  - člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da:

- je naročnik razpisal v naslovu navedeni projektni natečaj,

- so se navedenega natečaja v sestavi natečajnika udeležili zgoraj navedeni avtorji (kot soavtorji ali skupina avtorjev ali družba in določeni avtorji ali le družba sama, pri kateri so zaposleni soavtorji) ter da so natečajni elaborat oddali pod šifro:;

- predstavlja natečajno delo navedenih avtorjev v sestavi natečajnika, ki so sodelovali na javnem natečaju naročnika po določbah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, avtorsko delo,

- se v primeru, če so soavtorji zaposleni pri družbi, skladno z določbo 101. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, šteje, da so materialne avtorske pravice izključno prenesene na družbo za neomejeni čas,

- so soavtorji za zgoraj navedeno delo na natečaju prejeli: nagrado v skupni bruto bruto višini:_____________.

  - člen

Pogodbeni stranki sklepata to pogodbo z namenom:

- da avtor pripravi natečajni elaborat, narejen na podlagi natečajne naloge,

- da se z avtorja na naročnika prenesejo materialne avtorske pravice na natečajnem elaboratu v obsegu, ki je definiran v 3. členu te pogodbe ter nadaljnje uporabe avtorskega dela.

- izplačila nagrade, ki ima vlogo avtorskega honorarja.

  - člen

S to pogodbo se izvajalec zavezuje, da na naročnika prenaša naslednje materialne avtorske pravice, ki jih določa 22. člen Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah in sicer: pravico reproduciranja, distribuiranja, javnega prikazovanja in dajanja na voljo javnosti (objavo na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih), brez časovne omejitve, brez teritorialne omejitve, pri čemer je prenos ekskluziven. Navedene materialne avtorske  pravice s to pogodbo izvajalec prenese na naročnika neomejeno in jih lahko naročnik izvršuje in z njimi prosto razpolaga brez vnaprejšnjega soglasja izvajalca. Poleg tega izvajalec jamči, da materialnih avtorskih pravic ne bo prenesel na nikogar drugega.

Kljub določilom navedenim v prvem odstavku tega člena sta stranki sporazumni, da po pravnomočnosti pogodbe izvajalec lahko javno prikazuje in daje na voljo javnosti (objava na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih) predmetno avtorsko delo brez predhodnega soglasja naročnika.

Avtor hkrati pristaja tudi na brezplačno javno predstavitev in publiciranje svojih natečajnih del (na razstavi, na spletni strani Občine Ormož ter v strokovnih in drugih medijih).

- člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da je izplačevalec nagrad naročnik.

Avtorski honorar bo izplačan v roku 30 dni od prejema računa (pravne osebe, fizične osebe, ki opravljajo dejavnost) pod pogojem, da naročnik prejeme s strani avtorja podpisano avtorsko pogodbo z vsemi potrebnimi podatki oziroma v roku 30 dni po prejemu avtorske pogodbe z vsemi potrebnimi podatki, ki je podpisana s strani avtorja (fizična oseba).

- člen

V primeru, da je pri izvedbi javnega naročila, za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika, javnemu uslužbencu mestne uprave ali funkcionarju naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika, javnemu uslužbencu mestne uprave ali funkcionarju naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- člen

Eventualne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki poskušali reševati sporazumno, če pa to ne bo mogoče, pa je za reševanje le-teh stvarno in krajevno pristojno sodišče.

- člen

Pogodba je napisana v 4 (štirih) izvodih, 2 (dva) izvoda za naročnika in po 2 (dva) izvoda za soavtorje in pravno osebo.

| Številka: | Številka pogodbe: |
| --- | --- |
| Datum: | Datum: |
| Avtorji/družba | Naročnik: |
|  | Občina Ormož Župan Danijel Vrbnjak |

Navodilo

Prilogo POGODBA O AVTORSKEM DELU izpolnijo zmagovalci. Izpolnjeno prilogo pošljejo na naslov Občine Ormož.

- REFERENCE

Za dokazovanje tehnične in strokovne sposobnosti, se zahteva predložitev dokazil, kot je navedeno v nadaljevanju.

| Reference ponudnika | Ponudnik mora predložiti najmanj 1 (eno) referenco, ki izkazuje, da je vodja projektiranja (14. člen GZ-1) v obdobju od 1.1.2017 dalje uspešno, kvalitetno in pravočasno, v skladu s sklenjeno pogodbo izdelal dokumentacijo DGD in PZI (oz. po prej veljavni zakonodaji PGD in PZI), ki je razvrščena po Enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) 12 Nestanovanjske stavbe za katero je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Podpisan in ožigosan ESPD obrazec, Referenčna tabela ponudnika, Potrditev reference s strani naročnikov. Ponudniki lahko predložijo referenčna potrdila tudi na drugih obrazcih kot so izrecno zahtevana, vendar ob pogoju, da predložena potrdila vsebujejo zahtevane podatke o obdobju, zahtevani vrsti objekta. |
| OPOMBE | Pogoj mora izpolniti ponudnik. Konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj izpolni preko kateregakoli člana konzorcija. Smiselno zaključenih del, ki so bila ponudniku naročena z enotno pogodbo ali naročilnico, ponudniki ne smejo deliti. V kolikor ponudnik ponudbo oddaja s podizvajalci, navedeni pogoj ponudnik izpolni tudi s podizvajalcem. Naročnik si pridržuje pravico, da predložene reference preveri sam pri investitorju, in jih ne upošteva, v kolikor le-teh ne bo mogoče pridobiti oz. preveriti (preverba istovrstnosti referenčnih del in referenčne višine posla). Naročnik si pridržuje pravico zahtevati dokazila kot npr. obračuni, uporabno dovoljenje, končni obračun, primopredajni zapisnik, situacije, pogodbe z aneksi,… Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ne uspe preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatne informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež. |

Priloga: REFERENČNA TABELA

Ponudnik:

(naziv in naslov)

V zvezi s projektnim natečajem IZGRADNJA OBJEKTA OSNOVNE ŠOLE VELIKA NEDELJA, podajamo referenčno tabelo z referencami.

Odgovorna oseba  ponudnika _____________________________________, izjavljam, da je vodja projektiranja ___________________ v obdobju od 1.1.2017 dalje uspešno, kvalitetno in pravočasno, v skladu s sklenjeno pogodbo izdelal dokumentacijo DGD in PZI (oz. po prej veljavni zakonodaji PGD in PZI), ki je razvrščena po Enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) 12 Nestanovanjske stavbe, za katero je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje.

| Naziv investitorja oz. naročnika referenčnega posla | Predmet referenčnega posla – kratek opis del | Naziv objekta | Datum začetka in končanja posla | Enotna klasifikacija objekta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

S podpisom te izjave ponudnik dovoljuje naročniku, da preveri pri pogodbenikih navedbe glede referenc.

Kraj in datum:			         		Žig in podpis ponudnika/vodilnega partnerja:

______________________			________________________________

V primeru potrebe se lahko ustrezno dodajo tabele iz obrazca

Navodilo: Vložite v kuverto »NAKNADNI PREIZKUS«.

Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov

Na zaprosilo ponudnika (ime in naslov ponudnika):

POTRJUJEMO

kot naročnik, da je vodja projektiranja ___________________ v obdobju od 1.1.2017 dalje uspešno, kvalitetno in pravočasno, v skladu s sklenjeno pogodbo izdelal dokumentacijo DGD in PZI (oz. po prej veljavni zakonodaji PGD in PZI), ki je razvrščena po Enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) 12 Nestanovanjske stavbe, za katero je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje.

| Naziv objekta: |  |
| --- | --- |
| Ponudnik je izvedel naslednja dela: |  |
| Datum začetka posla: |  |
| Datum končanja posla: |  |

Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke.

Naziv in naslov naročnika:

_____________________________________________________________________________

Kontaktna oseba naročnika (e-pošta) in telefonska številka:

______________________________________________________________________________

To potrdilo se izdaja na zahtevo zgoraj navedenega ponudnika in se bo uporabilo samo za potrjevanje referenc na javnem natečaju Občine Ormož.

Kraj: _________________________

Datum: ______________________	    Podpis odgovorne osebe

naročnika:

_________________________________

Navodilo: Vložite v kuverto »NAKNADNI PREIZKUS«.

Po prej veljavni zakonodaji odgovorni vodja projekta oz. vodja projekta.

Po prej veljavni zakonodaji odgovorni vodja projekta oz. vodja projekta.

Datum začetka se šteje datum podpisa pogodbe, datum končanja posla pa predana in potrjena  dokumentacija PZI naročniku posla.

Po prej veljavni zakonodaji odgovorni vodja projekta oz. vodja projekta.