DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Z OZNAKO GR-1/2025

(v nadaljevanju: razpisna dokumentacija)

Vrsta postopka:

ODPRTI POSTOPEK

Predmet javnega naročila:

GRADNJA DOMA STAREJŠIH V DOBROVNIKU PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI

Rakičan, marec 2025

KAZALO

A) POVABILO K ODDAJI PONUDBE	4

I. SPLOŠNO O RAZPISU	5

1.1 Vrsta postopka	5

1.2 Opis predmeta naročila	5

1.3 Veljavnost ponudbe	6

1.4 Pojasnila in dopolnitev razpisne dokumentacije	6

1.5 Sodelovanje na razpisu	7

1.6 Pravilna prijava	9

1.7 Pogoji za priznanje sposobnosti	12

1.8 Zaupnost	20

1.9 Jezik	20

1.10 Rok za predložitev prijav	20

1.11 Stroški priprave prijave	21

1.12  Izločitev prijav	21

1.13 Zavarovanja	21

1.14 Merilo za izbiro	21

1.15 Izbira v primeru enakih najugodnejših ponudb	21

1.16 Javno odpiranje ponudb	22

1.17 Variante	22

1.18 Pogodba	22

1.19 Ustavitev postopka, zavrnitev ponudb in odstop od izvedbe oddaje naročila	22

1.20 Protikorupcijsko obvestilo	22

1.21 Pravno varstvo	23

C) OBRAZCI IN PRILOGE:	23

PONUDBENI PREDRAČUN	24

VSEBINA:

A) Povabilo k oddaji ponudbe

B) Navodila udeležencem za izdelavo prijave

C) Obrazci:

- Obrazec ponudbeni predračun (OBR-1),

- Obrazec ponudbe (PONUDBA);

- Obrazec izjave o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-2);

- Obrazec pooblastila za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb (OBR-2.1);

- Obrazec podizvajalcev v ponudbi (OBR-3);

- Obrazec  pogodbe (OBR-5.1 in OBR-5.2);

- Obrazec vzorca sporazuma o izvajanju skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču (OBR-8);

- Obrazec referenčnega potrdila (OBR-9.1);

- Obrazec referenčnega potrdila strokovnega kadra (OBR-9.2)

- Obrazec seznama kadrov (OBR-10);

- Obrazec izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta (OBR-11);

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-12);

- Obrazec soglasja k odpravi računskih napak (OBR-13);

- Popisi del;

- ESPD obrazec.

- A) POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 40. člena ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3), skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnih naročil ter predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila, DOM STAREJŠIH RAKIČAN, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 1, 9000 Murska Sobota, ki ga zastopa direktor Zoran Hoblaj (v nadaljevanju: naročnik) vabi ponudnike, da oddajo ponudbo za gradnjo doma starejših v Dobrovniku.

Naročnik je bil uspešen na Javnem razpisu za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih. Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 161/2022 dne 23. 12. 2022 in se izvaja v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je finančna podpora Evropske unije za pospešitev izvajanja trajnostnih reform in naložb, kot izhajajo iz Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L 057 z dne 18. 2. 2021), zadnjič popravljena s popravkom (UL L št. 410 z dne 18. 11. 2021). Podlaga za izvajanje mehanizma je Načrt za okrevanje in odpornost, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo. Javni razpis predstavlja Investicijo C. Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih, Komponenta 2: Socialna varnost in dolgotrajna oskrba (C4 K2), na razvojnem področju: Zdravstvo in socialna varnost.

Sofinanciranje se izvaja na podlagi Pogodbe št. C2720-24-190003 o sofinanciranju projekta v okviru ukrepa »Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih«, in sicer iz Proračunskega sklada Mehanizma za odpornost in okrevanje, sredstvo za plačilo davka na dodano vrednost (DDV) pa v proračunu Republike Slovenije.

ROK ZA ODDAJO PONUDBE JE ENAK ROKU, KI JE NAVEDEN V OBVESTILU O NAROČILU NA PORTALU JAVNIH NAROČIL.

Ponudnik odda ponudbo preko spletne aplikacije Ministrstva za javno upravo, ki je dosegljiva na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualna_javna_narocila.xhtml

Ponudnik v aplikaciji izbere predmetno javno naročilo in prične z oddajo ponudbe tako, da klikne na »sodeluj na javnem naročilu«.

OPOZORILO:

Naročnik ponudbe, ki bodo prispele na drugačen način (npr. po pošti ipd.) ne bo upošteval. Tudi v primeru, da jih bo naročnik sprejel v svoje vložišče, jih bo nato neodprte vrnil ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb se bo izvedlo v aplikaciji Ministrstva za javno upravo in sicer v terminu, ki je naveden v obvestilu o naročilu na portalu javnih naročil.

B) NAVODILA UDELEŽENCEM ZA IZDELAVO PONUDBE

  - I. SPLOŠNO O RAZPISU

    - 1.1 Vrsta postopka

- člen

Naročnik bo to javno naročilo oddal po odprtem postopku, predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila ter v skladu s to razpisno dokumentacijo.

V kolikor v tej razpisni dokumentaciji ni drugače zapisano se izraz gospodarski subjekt uporablja za ponudnika, partnerja v skupni ponudbi in podizvajalca.

Izrazi v tej razpisni dokumentaciji, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

    - 1.2 Opis predmeta naročila

- člen

Predmet javnega naročila je gradnja doma starejših v Dobrovniku pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki ter dobava in vgradnja notranje opreme.

Predmetno javno naročilo je razdeljeno na naslednje sklope:

- Sklop 1 – Izvedba GOI del (v nadaljevanju tudi: Sklop 1);

- Sklop 2 – Dobava in montaža notranje opreme (v nadaljevanju tudi: Sklop 2);

- Sklop 3 – Dobava in montaža postelj (v nadaljevanju tudi: Sklop 3);

- Sklop 4 – Dobava in montaža kuhinjske tehnologije (v nadaljevanju tudi: Sklop 4).

Ponudniki lahko oddajo ponudbo za enega ali več sklopov.

Gospodarski subjekti morajo pri podaji ponudb upoštevati določbe Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23; v nadaljevanju tudi: Uredba), na način, da v celoti upoštevajo tehnične specifikacije kot tehnični standard v popisih del z namenom, da se izpolnijo relevantni cilji iz drugega odstavka 6. člena Uredbe in sicer:

- delež grelnikov vode, grelnikov prostorov in njihovih kombinacij ter hranilnikov tople vode, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 85 %;

- delež sanitarnih armatur, ki so nameščene v nestanovanjskih prostorih za več uporabnikov in pogosto uporabo ter omogočajo omejitev časa posamezne uporabe vode, znaša najmanj 70 %;

- delež splakovalnih sistemov iz opreme za stranišča na splakovanje in opreme za pisoarje, ki vključuje napravo za varčevanje z vodo, znaša najmanj 60 %;

- delež recikliranega ali ponovno uporabljenega gradbenega lesa v leseni stenski plošči znaša najmanj 10 %;

- delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbah znaša najmanj 30 % prostornine vgrajenih materialov (brez notranje opreme, plošče pritlične etaže in pod njo ležečih konstrukcij), razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča, pri čemer je lahko delež lesa za tretjino manjši, če se v stavbo vgradi najmanj 10 % gradbenih proizvodov, ki imajo znak za okolje tipa I ali III;

- delež električnih sijalk, ki so uvrščene v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %;

- delež svetilk, ki omogoča uporabo električnih sijalk, uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %;

- razsvetljava v notranjih prostorih omogoča uporabo predstikalnih naprav z možnostjo zatemnjevanja pri najmanj 40 % vseh sijalk;

- delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbnem pohištvu znaša najmanj 80 % prostornine vgrajenih materialov (brez stekla in stavbnega okovja), razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča.

- delež okrasnih rastlin, ki so prilagojene lokalnim razmeram gojenja, znaša najmanj 70 %, pri čemer ni dopustno naročati invazivnih tujerodnih vrst okrasnih rastlin;

- delež okrasnih medonosnih rastlin znaša najmanj 25 %.

Naročnik si v fazi preverjanja ponudb in v fazi izvajanja pogodbe pridržuje pravico do preverjanja okoljskih vidikov skladno s 6. členom Uredbe.

Podrobnejši opis del oz. projektna dokumentacija je sestavni del te razpisne dokumentacije in dostopna na spletni povezavi:

https://drive.google.com/drive/folders/1YkElvgswW5hsBG3Ao8eeyjWBrqvTmAAu?usp=drive_link

V kolikor obrazci popisa del (.xls datoteka) vsebujejo navedbo blaga določene znamke, lahko ponudnik ponudi drugo vrsto blaga, ki je najmanj enakovredno, razen če v popisih ni drugače zahtevano. Pripisi in popravki v popisu del niso dovoljeni. Ponudnik mora izpolniti vse razpoložljive postavke v obrazcu popisa del. V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Vsak ponudnik mora za celoten popis sam preveriti formule za vse zmnožke in seštevke, tako za vsako posamezno postavko, kot tudi za vse skupne. V primeru ugotovljenih napak mora o tem naročnika opozoriti najkasneje do roka za oddajo vprašanj. V nasprotnem primeru naročnik za napake, ki bi bile v škodo ponudniku, ne odgovarja.

Naročnik bo oddal naročilo po posameznih sklopih, vendar le do skupne višine razpoložljivih sredstev, ki znašajo 4.848.192,16 EUR brez DDV. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb izbere tiste sklope, ki jih bo mogoče financirati v okviru razpoložljivih sredstev.

V primeru, da skupna vrednost najugodnejših ponudb preseže 4.848.192,16 EUR brez DDV, bo naročnik izbral sklope glede na naslednjo prednostno lestvico:

- SKLOP 1 – GOI dela,

- SKLOP 4 – Dobava in montaža kuhinjske tehnologije,

- SKLOP 2 – Dobava in montaža notranje opreme,

- SKLOP 3 – Dobava in montaža postelj.

V kolikor se bo pri naročniku izkazal večji obseg del od predvidenih, bo ta z izbranim ponudnikom sklenil dodatek k pogodbi v skladu s 95. členom ZJN-3.

- člen

    - 1.3 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati štiri mesece od dneva poteka roka za oddajo ponudbe.

    - 1.4 Pojasnila in dopolnitev razpisne dokumentacije

- člen

Ponudniki lahko preko portala javnih naročil zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo prijave. Naročnik bo najkasneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb posredoval pisni odgovor preko spletnega portala javnih naročil in zagotovil dodatne informacije v zvezi s specifikacijami in vse dodatne dokumente.

Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali preko njega se, skladno z 2. odstavkom 67. člena ZJN-3, štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Naročnik si pridržuje pravico ob vsakem času pred skrajnim datumom za oddajo ponudbe, spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Tovrstne spremembe in dopolnitve se objavijo na ali preko portala javnih naročil. V kolikor bodo spremembe vezane na dokumentacijo, ki ni dostopna preko portala javnih naročil, bo v objavi pojasnjen način, kako potencialni ponudniki lahko pridobijo takšno dokumentacijo

Spremembe in dopolnitve se lahko podajo tudi v obliki odgovorov na vprašanja, posredovanih na portal javnih naročil.

Če bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila štiri dni ali manj pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb, o podaljšanju roka bo obvestil ponudnike preko portala javnih naročil.

Vsak izdan dodatek postane del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, prav tako pojasnila, ki jih poda naročnik ponudnikom v obliki odgovorov na vprašanja na portalu javnih naročil.

Sestanka s ponudniki ne bo.

    - 1.5 Sodelovanje na razpisu

5. člen

Na razpis se lahko prijavi vsak gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje iz te razpisne dokumentacije.

Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba (gospodarski subjekt), ki ima registrirano dejavnost, ki je predmet razpisa, jo prevzema v ponudbi in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

A) Samostojna ponudba je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt, ki sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve iz te razpisne dokumentacije ter sam z zmogljivostmi in znanji, ki jih ima, v celoti prevzema izvedbo naročila.

B) Skupna ponudba je ponudba, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora vsebovati:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju (nosilcu) v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi in delež vsakega partnerja v skupni ponudbi v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,

- način plačila preko vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej,

- izjava, da so vsi partnerji seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te dokumentacije

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupni,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta,

- pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupini.

Če skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik obstoj izključitvenih pogojev iz 75. člena ZJN-3 ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.

Pogoje v zvezi z izpolnjevanjem tehničnih in strokovnih zahtev lahko ponudniki v skupni ponudbi izpolnjujejo kumulativno.

C) Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri skupaj s ponudnikom nastopajo tudi drugi ponudniki, kot podizvajalci. V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (OBR-3),

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (OBR-3),

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (OBR-3).

Ponudnik mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati naslednje podatke in dokumente:

- navesti firmo/ime in sedež/naslov novega podizvajalca ter del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje temu subjektu;

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih novo predlaganih podizvajalcev;

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter izpolnjevanju pogojev ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, pa lahko zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Le če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo, bo naročnik izvajal neposredna plačila. Če bo torej ponudnik izvajal predmetno javno naročilo s podizvajalcem, in bo ta zahteval neposredno plačilo mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec pa svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Če glavni izvajalec ne ravna v skladu z navedeno zahtevo, je naročnik na podlagi sedmega odstavka 94. člena ZJN-3, Državni revizijski komisiji dolžan podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, podatki o podizvajalcih niso sestavni del pogodbe, zaradi česar se pogodba o izvedbi javnega naročanja ne bo spreminjala, v kolikor ne pride do neposrednih plačil kakšnemu od na novo priglašenih podizvajalcev.

D) Sklicevanje na zmogljivosti drugih

Gospodarski subjekt lahko glede pogojev v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi uporabi zmogljivosti drugih subjektov, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače.

Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti (v vlogi partnerja ali podizvajalca). Subjekt, katerega zmogljivost se uporablja glede izobrazbe, strokovne usposobljenosti nominiranih kadrov ali poklicnih izkušenj, mora v ponudbi nastopati kot skupni partner ali kot podizvajalec, saj je naročnik za njega dolžan preveriti, ali izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje in ali zanj obstajajo razlogi za izključitev.

    - 1.6 Pravilna prijava

- člen

Prijava mora biti v celoti izpolnjena v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Pogoje za sodelovanje ponudnika bo naročnik presojal na podlagi dokumentov, dokazil in podatkov iz prijave, katero bo udeleženec posredoval naročniku v skladu in na način določen s temi navodili.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2  najkasneje do roka za oddajo ponudb.

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Po preteku roka za predložitev ponudb, ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Ponudba mora vsebovati izpolnjene najmanj naslednje obrazce in dokumente:

Velja izključno za SKLOP 1:

- Obrazec ponudbeni predračun (OBR-1);

- Obrazec ponudbe (PONUDBA);

- Obrazec izjave o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-2);

- Obrazec pooblastila za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb (OBR-2.1);

- Obrazec podizvajalcev v ponudbi (OBR-3), če ponudnik nastopa s podizvajalci;

- Obrazec referenčnega potrdila (OBR-9.1);

- Obrazec referenčnega potrdila strokovnega kadra (OBR-9.2);

- Obrazec seznama kadrov (OBR-10);

- Obrazec izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta (OBR-11);

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-12);

- Obrazec soglasja k odpravi računskih napak (OBR-13).

Velja izključno za SKLOP 2, SKLOP 3 in SKLOP 4:

- Obrazec ponudbeni predračun (OBR-1);

- Obrazec ponudbe (PONUDBA);

- Obrazec izjave o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-2);

- Obrazec pooblastila za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb (OBR-2.1);

- Obrazec podizvajalcev v ponudbi (OBR-3), če ponudnik nastopa s podizvajalci;

- Obrazec izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta (OBR-11);

- Obrazec izjave gospodarskega subjekta (OBR-12);

- Obrazec soglasja k odpravi računskih napak (OBR-13).

Ponudba mora vsebovati tudi ostala morebitna dokazila navedena v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Obrazci morajo biti v .pdf obliki ali drugem ustreznem formatu. Popisi del morajo biti predloženi v XLS. obliki (Excel).

    - 1.7 Pogoji za priznanje sposobnosti

- člen

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

Naročnik bo izključil ponudnika iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila, če obstajajo razlogi za izključitev določeni v prvem, drugem in četrtem odstavku 75. členu ZJN-3.

Neobstoj izključitvenih razlogov ponudnik dokazuje z izpolnjenim ESPD obrazcem.

Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

ESPD gospodarski subjekt uvozi od naročnika, ga izpolni na spletni strani https://ejn.gov.si/espd   ter ga v elektronski obliki predloži v ponudbi.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

- Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega ESPD in OBR-2 obrazca.

Gospodarski subjekt lahko obrazec OBR-2 predloži v večih izvodih ali ga dopolni z lastno izjavo v primeru, da na predvideni obrazec ni mogoče zapisati vseh podatkov.

Naročnik bo izpolnjevanje omenjenega pogoja preveril z aplikacijo e-Dosje oz. v uradnih registrih in evidencah.

Zaželjeno je, da gospodarski subjekti v ponudbi predložijo kopije potrdil iz kazenske ali druge ustrezne evidence, ki niso starejša od 4 mesecev, štetih od roka za oddajo ponudb, ali so pridobljena najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb.

V kolikor oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem ni državljanka Republike Slovenije, mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti:

- potrdilo iz kazenske ali druge ustrezne evidence matične države in

- potrdilo iz kazenske evidence Republike Slovenije ali pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb (OBR-2.1).

Če matična država potrdil tega pogoja ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v matični državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

- Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan roka za oddajo ponudb znaša 50 ali več EUR.

Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz te točke tudi, če na dan roka za oddajo ponudbe nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih (5) let do dne roka za oddajo ponudbe.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega ESPD in OBR-2 obrazca.

Naročnik bo izpolnjevanje omenjenega pogoja preveril z aplikacijo e-Dosje oz. v uradnih registrih in evidencah.

Naročnik si pridržuje pravico, da izpolnjevanje omenjenega pogoja preveri z aplikacijo e-Dosje oz. v uradnih registrih in evidencah.

- Če je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega ESPD in OBR-2 obrazca.

Naročnik bo izpolnjevanje omenjenega pogoja preveril z aplikacijo e-Dosje oz. v uradnih registrih in evidencah.

- Če je gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb, bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, gospodarskemu subjektu pa ni uspelo dokazati, da je sprejel ustrezne ukrepe, s katerimi bi dokazal svojo zanesljivost.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v primeru, da gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega ESPD in OBR-2 obrazca.

Naročnik bo izpolnjevanje omenjenega pogoja preveril z aplikacijo e-Dosje oz. v uradnih registrih in evidencah.

Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz prvega, b) točke četrtega ali šestega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko najkasneje do roka za oddajo prijav ali ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev.

- Če je gospodarski subjekt:

-	ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

-	pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje;

-	fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz prejšnjih dveh alinej.

Navedeno velja vključno za podizvajalce, dobavitelje ali subjekte, katerih zmogljivost se uporablja v smislu direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU in 2009/81/ES, če predstavljajo več kot 10 odstotkov vrednosti naročil

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izjave gospodarskega subjekta (OBR-12).

USTREZNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI

- Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila

Gospodarski subjekt mora biti na dan oddaje ponudbe registriran in vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež, za opravljanje oz. izvedbo tistih del, ki jih v ponudbi prevzema.

Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo v postopku za oddajo javnega naročila predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v primeru, da gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo ESPD obrazca izjave gospodarskega subjekta (OBR-12).

Naročnik si pridržuje pravico, da naknadno zahteva ustrezna dokazila (izpis iz poklicnega ali poslovnega registra, akt u ustanovitvi, statut, družbeno pogodbo ali drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje vsebino izjave).

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v RS, morajo predložiti potrdilo ter ustrezno dovoljenje. Če država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika.

EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ

- Gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov pri bankah.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v primeru, da gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.

Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo ESPD obrazca in predložitvijo BON-1 ali BON-2 obrazca ali drugega ustreznega potrdila, izdanega v 40 dneh pred ali po roku za oddajo ponudb in iz katerega je razvidno, da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov oz. potrdila vseh bank, ki vodijo TRR gospodarskega subjekta, izdana v 40 dneh pred ali po roku za oddajo ponudb in iz katerih je razvidno, da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov.

TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST

- Naročniki v zadnji petih (5) letih zoper gospodarske subjekte niso upravičeno vlagali reklamacij glede kakovosti izvedbe storitev in/ali dobavljenega blaga, pravočasnosti in zanesljivosti dobav ali storitev, ter nespoštovanja drugih pogodbenih obveznosti.

Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja z izpolnjeno izjavo gospodarskega subjekta (OBR-12).

Nekakovostna izvedba del pomeni: zamude pri izvedbi zaradi razlogov na strani izvajalca, neodzivnost in ne odpravljanje napak v garancijski dobi, izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno, odpoved pogodbe zaradi razlogov na strani izvajalca, unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma pogodbene kazni in podobno.

V kolikor naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju zgoraj naštetih pogodbenih obveznosti, lahko ponudnika izloči iz postopka ocenjevanja prejetih ponudb.

- Gospodarski subjekt je kot ponudnik samostojno, v skupni ponudbi ali kot nominirani podizvajalec v zadnjih desetih (10) letih uspešno izvedel najmanj (velja izključno za Sklop 1):

- eno novogradnjo objekta, ki spada med zahtevne objekte klasifikacije CC-SI 112 ali 113 ali 126 v vrednosti najmanj 2.000.000,00 EUR brez DDV.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj, primeru, da ponudnik sodeluje s podizvajalci, lahko pogoj izpolnjuje skupaj s podizvajalci. V tem primeru mora partner ali podizvajalec sam izkazovati zahtevano referenco.

Referenčna dela morajo biti potrjena s strani naročnika referenčnega posla - investitorja.

Reference morajo potrditi investitorji oz. naročniki, ki morajo biti tretje (pravne) osebe, kar pomeni, da navedenega potrdila ne sme ponudnik potrditi sam sebi oz. svojemu partnerju pri skupnem nastopanju, niti mu ga ne sme potrditi njegov podizvajalec.

Kot uspešno izveden posel se šteje datum prevzetih del oz. datum podpisa primopredajnega zapisnika.

Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja z izpolnjenim ESPD obrazcem in izpolnjenim obrazcem referenčnega potrdila (OBR-9.1).

Naročnik referenc, ki jih gospodarski subjekti predložijo na lastnih obrazcih, ne bo upošteval.

Naročnik si pridržuje pravico, da naknadno pri izdajatelju referenčnega potrdila preveri podatke oz. od ponudnika zahteva še druga ustrezna dokazila (projektno dokumentacijo, pogodbo, potrdila o plačilih ali drugo ustrezna dokazila, ki izkazuje vsebino izjave).

- Gospodarski subjekt mora imenovati vodjo gradnje po Gradbenem zakonu (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23; v nadaljevanju GZ-1), ki mora (velja izključno za Sklop 1):

- biti zaposlen pri ponudniku ali v primeru skupne ponudbe pri partnerju oz. podizvajalcu, ki prevzame izvedbo pretežnega dela gradnje;

- izpolnjevati pogoje iz 18. člena GZ-1;

- imeti najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih desetih (10) letih opravljal funkcijo, ki ustreza funkciji vodje gradnje ali namestnika vodje gradnje, pri izvedbi novogradnje zahtevnega objekta klasifikacije CCSI 112 ali 113 ali 126 v vrednosti najmanj 2.000.000,00 EUR brez DDV.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. V primeru, da ponudnik sodeluje s podizvajalci, lahko pogoj izpolnjuje skupaj s podizvajalci.

Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja z izpolnjenim ESPD obrazcem, obrazcem referenčnega potrdila strokovnega kadra (OBR-9.2) in obrazcem seznama kadrov (OBR-10).

Naročnik referenc, ki jih gospodarski subjekti predložijo na lastnih obrazcih, ne bo upošteval.

Naročnik lahko naknadno od gospodarskega subjekta zahteva tudi druga ustrezna dokazila (pogodba, končni obračun, uporabno dovoljenje, zapisnik o primopredaji) ter dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 18. člena GZ-1.

- Gospodarski subjekt mora razpolagati s kadrom, ki bo zanj opravljal funkcijo vodje del s področja gradbeništva. Vodja del s področja gradbeništva mora v času, ko nastopa kot vodja del, biti vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici in izpolnjevati pogoje skladno z 19. členom GZ-1 (velja izključno za Sklop 1).

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. V primeru, da ponudnik sodeluje s podizvajalci, lahko pogoj izpolnjuje skupaj s podizvajalci. Funkcijo vodje del s področja gradbeništva lahko opravlja tudi vodja gradnje.

Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja z izpolnjenim ESPD obrazcem in obrazcem seznama kadrov (OBR-10).

Naročnik lahko naknadno od gospodarskega subjekta zahteva dodatna dokazila za dokazovanje navedenega pogoja (npr. pogodba z delodajalcem, dokazila v zvezi z izobrazbo, dokazila o izpolnjevanju pogojev skladno z GZ-1 ali Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti).

- Gospodarski subjekt mora razpolagati s kadrom, ki bo zanj opravljal funkcijo vodje del s področja elektrotehnike. Vodja del s področja elektrotehnike mora v času, ko nastopa kot vodja del, biti vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici in izpolnjevati pogoje skladno z 19. členom GZ-1 (velja izključno za Sklop 1).

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. V primeru, da ponudnik sodeluje s podizvajalci, lahko pogoj izpolnjuje skupaj s podizvajalci.

Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja z izpolnjenim ESPD obrazcem in obrazcem seznama kadrov (OBR-10).

Naročnik lahko naknadno od gospodarskega subjekta zahteva dodatna dokazila za dokazovanje navedenega pogoja ( npr. pogodba z delodajalcem, dokazila v zvezi z izobrazbo, dokazila o izpolnjevanju pogojev skladno z GZ-1 ali Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti).

- Gospodarski subjekt mora razpolagati s kadrom, ki bo zanj opravljal funkcijo vodje del s področja strojništva. Vodja del s področja strojništva mora v času, o nastopa kot vodja del, biti vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici in izpolnjevati pogoje skladno z 19. členom GZ-1 (velja izključno za Sklop 1).

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. V primeru, da ponudnik sodeluje s podizvajalci, lahko pogoj izpolnjuje skupaj s podizvajalci.

Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja z izpolnjenim ESPD obrazcem in obrazcem seznama kadrov (OBR-10).

Naročnik lahko naknadno od gospodarskega subjekta zahteva dodatna dokazila za dokazovanje navedenega pogoja (npr. pogodba z delodajalcem, dokazila v zvezi z izobrazbo, dokazila o izpolnjevanju pogojev skladno z GZ-1 ali Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti).

- Gospodarski subjekt z oddajo ponudbe izjavlja, da bo za čas izvajanja pogodbenih obveznosti razpolagal z gradbenim zavarovanjem v višini najmanj 5.000.000,00 EUR (velja izključno za Sklop 1).

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj.

Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja z izpolnjenim ESPD obrazcem in z izpolnjeno izjavo gospodarskega subjekta (OBR-12).

- Gospodarski subjekt z oddajo ponudbe izjavlja, da bo za čas izvajanja pogodbenih obveznosti razpolagal z zavarovanjem odgovornosti za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v višini najmanj 1.000.000,00 EUR (velja izključno za Sklop 1).

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj.

Ponudnik/partner potrdi izpolnjevanje tega pogoja z izpolnjenim ESPD obrazcem in z izpolnjeno izjavo gospodarskega subjekta (OBR-12).

- Gospodarski subjekt mora pri vgradnji materialov ali blaga upoštevati minimalne tehnične zahteve, ki izhajajo iz te razpisne dokumentacije in njenih sestavnih delov.

Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja z izpolnjeno izjavo gospodarskega subjekta (OBR-12).

Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi ocenjevanja ponudb od gospodarskih subjektov naknadno zahteva tehnično dokumentacijo ponujenega blaga ali materialov iz katere izhaja izpolnjevanje minimalnih tehničnih zahtev.

- Gospodarski subjekt mora pri gradnji in vgradnji materialov ter opreme upoštevati Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23) oz. mora na zahtevo naročnika kadarkoli predložiti dokazila o izpolnjevanju zahtev za gradbene in  vgrajene materiale ter opremo, ki imajo manjši vpliv na okolje in zagotavljajo varčevanje z naravnimi viri, materiali in energijo oz. v celoti izpolnjujejo zahteve iz veljavne uredbe o zelenem javnem naročanju.

Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja z izpolnjeno izjavo gospodarskega subjekta (OBR-12).

Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi ocenjevanja ponudb od gospodarskih subjektov naknadno zahteva dokazila o vgradnji materialov in blaga za katere je skladno z veljavno uredbo o zelenem javnem naročanju potrebno upoštevati okoljske vidike.

- Gospodarski subjekt mora v skladu s točko (d) 3. odstavka 19. člena Uredbe (EU) 2021/241 upoštevati „načelo, da se ne škoduje bistveno“, kar pomeni, da se ne podpirajo ali izvajajo dejavnosti, ki bistveno škodujejo kateremukoli od šestih okoljskih ciljev v smislu 17. člena Uredbe (EU) 2020/852 v celotnem življenjskem ciklu dejavnosti.

Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja z izpolnjeno izjavo gospodarskega subjekta (OBR-12).

OSTALO

- Gospodarski subjekt z oddajo ponudbe soglaša, da do naročnika predmetnega razpisa ne bo uveljavljal nobenega odškodninskega zahtevka, če se pred sklepanjem pogodbe prekliče že objavljeno javno naročilo, če ne bo izbran kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bo zahteval povrnitve nobenih stroškov, ki jih je imel s pripravo ponudbene dokumentacije.

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja z izpolnjeno izjavo gospodarskega subjekta (OBR-12).

- Gospodarski subjekt v celoti sprejema pogoje javnega razpisa, pogoje predmetne razpisne dokumentacije in njenih sestavnih delov, pod katerimi daje svojo ponudbo, ter soglaša, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe.

Gospodarski subjekt prav tako v celoti soglaša z vzorcem pogodbe (OBR-5.1 oz. OBR-5.2).

Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje tega pogoja z izpolnjeno izjavo gospodarskega subjekta (OBR-12).

- Gospodarski subjekt bo predložil izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika ter izjavo v skladu s 14. in 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Gospodarski subjekt predloži izpolnjeno izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika na predloženem obrazcu (OBR-11). Vzorec izjave lahko gospodarski subjekt predloži v večih izvodih ali ga dopolni z lastno izjavo v primeru, da na predvideni obrazec ni mogoče zapisati vseh podatkov.

- Ponudnik z oddajo ponudbe soglaša, da lahko naročnik v skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3:

- popravi računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati;

- lahko popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnikain sicer tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije;

- popravi napačno zapisano stopnjo DDV v pravilno.

Ponudnik potrdi izpolnjevanje tega pogoja z izpolnjenim soglasjem k odpravi računskih napak (OBR-13).

Naročnik bo priznal sposobnost vsem gospodarskim subjektom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje iz tega člena in predložili ustrezna dokazila.

Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da skladno s 77. členom ZJN-3 predloži najnovejša dokazila.

Listine morajo odražati aktualno stanje razen, kjer je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje oz. listina določene starosti. Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so lahko predložene v fotokopiji, razen kadar je za posamezno listino posebej navedeno drugače. Naročnik lahko naknadno zahteva predložitev originalov, če podvomi v verodostojnost fotokopij.

Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb). V tem primeru bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi vse listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin, pooblastil oz. dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo dostavil listine, pooblastila oz. dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo naročnik njegovo ponudbo kot nedopustno izločil.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov ali če ti dokumenti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež (četrti odstavek 77. člena ZJN-3).

Ponudnik oziroma gospodarski subjekt s sadežem izven Republike Slovenije bo moral za ugotavljanje sposobnosti, sam predložiti vsa potrdila/dokazila pristojnega organa iz katerih izhaja, da za gospodarski subjekt ne obstajajo razlogi za izključitev in le ta izpolnjuje pogoje za sodelovanje, v kolikor takšnega potrdila iz ustreznega registra ne bo mogel pridobiti naročnik.

Kadar ima ponudnik sedež v drugi državi, mora v obrazcu ponudbe navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju: ZUP). V kolikor to ne bo storil, mu bo, v skladu z ZUP, po uradni dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve.

    - 1.8 Zaupnost

- člen

Ponudniki morajo vse dokumente v ponudbi, za katere menijo, da predstavljajo poslovno skrivnost, označiti z oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«, in sicer v zgornjem desnem kotu vsake posamezne strani ali na drug, jasno viden način. Če naj bi bil zaupen samo določen podatek v ponudbi, mora biti ta del podčrtan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Naročnik ponudnike opozarja, da po oddaji ponudbe ponudbene dokumentacije ne bo več mogoče označevati z oznako poslovne skrivnosti.

Med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z določbo drugega odstavka 35. člena ZJN-3, javni. To so specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

    - 1.9 Jezik

- člen

Vsi dokumenti, dokazila in podatki v prijavi morajo biti napisani v slovenskem jeziku.

Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku.

    - 1.10 Rok za predložitev prijav

- člen

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do roka, ki je naveden v objavi predmetnega javnega naročila na portalu javnih naročil.

1.11 Stroški priprave prijave

- člen

Udeleženec nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo prijave.

    - 1.12  Izločitev prijav

- člen

Naročnik bo izločil vse prijave, ki ne bodo skladne z zahtevami in pogoji iz te razpisne dokumentacije ter prijave ponudnikov pri katerih bodo obstajali razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3.

    - 1.13 Zavarovanja

- člen

Izbrani ponudnik mora najkasneje v petnajstih (15) dneh od sklenitve pogodbe, naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izročitev omenjenega zavarovanja je pogoj za veljavnost pogodbe.

Prav tako mora izbrani ponudnik v petnajstih (15) dneh od prejema podpisanega primopredajnega zapisnika naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v vrednosti 5% od skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Finančna zavarovanja morajo biti izdana v obliki bančnih garancij ali kavcijskih zavarovanj.

    - 1.14 Merilo za izbiro

- člen

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika za posamezni sklop je ekonomsko najugodnejša ponudba na podlagi merila najnižja skupna ponudbena cena brez DDV.

    - 1.15 Izbira v primeru enakih najugodnejših ponudb

- člen

V primeru, da bosta najmanj dva ponudnika ponudila enako najnižjo skupno ponudbeno ceno brez DDV za posamezni sklop, bo izbrana ponudba ponudnika, ki je prvo ponudbo v sistem e-JN oddal prej.

    - 1.16 Javno odpiranje ponudb

- člen

Odpiranje ponudb je javno.

Odpiranje poteka na način, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

    - 1.17 Variante

- člen

Variantne prijave in ponudbe niso dopustne in ne bodo upoštevane.

1.18 Pogodba

- člen

Izbran ponudnik je dolžan podpisati pogodbe v roku 8 dni po prejemu le-te, sicer bo naročnik menil, da z naročnikom posla ne želi skleniti.

    - 1.19 Ustavitev postopka, zavrnitev ponudb in odstop od izvedbe oddaje naročila

- člen

Naročnik lahko v skladu s 1. odstavkom 90. člena ZJN-3 do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila.

Naročnik lahko v skladu s 5. odstavkom 90. člena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike. Kadar naročnik zavrne vse ponudbe, lahko izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja le, če so se bistveno spremenile okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe.

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik v skladu z 8. odstavkom 90. člena ZJN-3, do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvesti ponudnike.

    - 1.20 Protikorupcijsko obvestilo

- člen

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico izločitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve strokovne komisije. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe.

V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije

    - 1.21 Pravno varstvo

- člen

Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v revizijskem zahtevku v predrevizijskem postopku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.

Podrobnejša navodila za uveljavljanje pravnega varstva so dostopna na spletni strani http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo .

- C) OBRAZCI IN PRILOGE:

OBR-1

PONUDNIK:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

PONUDBENI PREDRAČUN

ŠT. Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

»GRADNJA DOMA STAREJŠIH V DOBROVNIKU PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«

- Ponudbena cena

| NAZIV SKLOPA | PREDRAČUNSKA VREDNOST brez DDV v EUR | VREDNOST DDV v EUR | SKUPNA PREDRAČUNSKA VREDNOST z DDV v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Sklop 1 – GOI dela | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Sklop 2 – dobava in montaža notranje opreme | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Sklop 3 - Dobava in montaža postelj | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Sklop 4 - Dobava in montaža kuhinjske tehnologije | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |

- Ponudba velja 4 mesece od roka za oddajo ponudb.

- Naročilo se obvezujemo izvesti v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

- Sestavni del te ponudbe so izpolnjeni obrazci popisa del.

Kraj:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Datum:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti datum.

Žig in podpis ponudnika

OPOMBA: Ponudbeni predračun se izpolni tako, da se izpolnijo VSE OSENČENE POSTAVKE za sklop, za katerega se oddaja ponudba.

OBR-PONUDBA

PONUDBA

ŠT.Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Na podlagi obvestila o javnem naročilu objavljenega na Portalu javnih naročil z nazivom »GRADNJA DOMA STAREJŠIH V DOBROVNIKU PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«, z dne Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti datum., pod št. objave Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo., oddajamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe za naslednje sklope (ustrezno označite):

☐ SKLOP 1 – GOI dela,

☐ SKLOP 2 – Dobava in montaža notranje opreme,

☐ SKLOP 3 – Dobava in montaža postelj,

☐ SKLOP 4 – Dobava in montaža kuhinjske tehnologije.

Na predmetno javno naročilo se prijavljamo (ustrezno označite):

☐ samostojno;

☐ s skupno ponudbo;

☐ s podizvajalci.

1. Podatki o gospodarskem subjektu:

Firma oz. ime:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Zakoniti zastopnik:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Davčna številka in pristojna finančna uprava:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Številka transakcijskega računa:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Matična številka:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Naslov:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Številka telefona:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Odgovorna oseba za izvajanje pogodbe (ime in priimek, tel., el. naslov):

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Ponudnik spada v kategorijo mikro, malih ali srednjih podjetij: ( ustrezno označite)

☐ DA

☐ NE

2. Skupna ponudba (ponudniki izpolnijo, če so predložili skupno ponudbo)

Pri javnem naročilu sodelujejo naslednji partnerji v skupni ponudbi:

| Št. | Naziv partnerja v skupni ponudbi |
| --- | --- |
| 1 | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| 2 | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| 3 | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |

Podatki o partnerju v skupni ponudbi (ponudnik kopira podatke o gospodarskem subjektu pod točko 1. in izpolni v celoti za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi).

3. Nastopanje s podizvajalci

Ponudnik nastopa s podizvajalci (ustrezno označite)

☐ DA

☐ NE

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora za vsakega od podizvajalcev predložiti:

- obrazec Podizvajalci v ponudbi (OBR-3) in soglasje za neposredna plačila (če podizvajalec zahteva neposredno plačilo).

Ponudniku, ki nastopa brez podizvajalcev, zgoraj navedenih dokazil ni potrebno predložiti.

Če ima ponudnik sedež v drugi državi, mora navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju: ZUP):

naziv pooblaščenca za vročanje:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

naslov pooblaščenca za vročanje:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

kontaktna oseba:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

elektronski naslov kontaktne osebe:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

telefon kontaktne osebe:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Datum:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti datum.	Žig in podpis ponudnika:

OBR-2

Ponudnik:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Matična številka:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

IZJAVA O NEOBSTOJU IZKLJUČITVENIH RAZLOGOV IN POOBLASTILO

V zvezi z javnim naročilom »GRADNJA DOMA STAREJŠIH V DOBROVNIKU PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI » izjavljamo, da

- ne obstajajo razlogi za izključitev, ki so določeni v prvem, drugem in četrtem odstavku 75. členu ZJN-3;

- s podpisom te izjave pooblaščamo naročnika DOM STAREJŠIH RAKIČAN, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 1, 9000 Murska Sobota, za pridobitev vseh dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc ter podajamo soglasje za pridobitev podatkov v zvezi z izpolnjevanjem teh pogojev;

- so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v gospodarskem subjektu naslednje osebe:

| IME IN PRIIMEK ČLANA | DRŽAVLJANSTVO | ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA |
| --- | --- | --- |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |

Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil, si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim oziroma upravnim organom, notarjem, ter pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež.

Datum:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti datum.                       Žig in podpis ponudnika:

OBR-2.1

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA

IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB

| Naročnik | DOM STAREJŠIH RAKIČAN, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 1, 9000 Murska Sobota |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka javnega naročila na PJN | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  |  |  |
| Naslov javnega naročila | GRADNJA DOMA STAREJŠIH V DOBROVNIKU PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI |  |  |  |
| Podatki o fizični osebi – zastopniku ali zastopnici |  |  |  |  |  |
| Ime in priimek zakonitega zastopnika ali zastopnice | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  |  |  |  |
| EMŠO | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  |  |  |  |
| Datum rojstva | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  |  |  |  |
| Kraj rojstva | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  |  |  |  |
| Občina rojstva | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  |  |  |  |
| Država rojstva | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  |  |  |  |
| Stalno/začasno bivališča | Ulica in hišna številka | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Poštna številka in pošta | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  |
| Državljanstvo | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  |  |  |  |
| Dekliški priimek | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  |  |  |  |
| Namen izdaje potrdila | Preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje prijave zgoraj navedenega javnega naročila. |  |  |  |  |

Spodaj podpisani pooblastitelj ali pooblastiteljica, pooblaščam naročnikna DOM STAREJŠIH RAKIČAN, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 1, 9000 Murska Sobota, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega naročila pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb Ministrstva za pravosodje RS.

V/na ________________, dne __________

Ime in priimek:

Podpis:

OBR-3

PODIZVAJALCI V PONUDBI

»GRADNJA DOMA STAREJŠIH V DOBROVNIKU PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«

Ponudnik: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Naziv podizvajalca: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Naslov: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Matična številka:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Davčna številka:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Transakcijski račun:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Zakoniti zastopniki:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Vrsta storitev ali dobav, ki jih bo izvedel podizvajalec: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Vrednost storitev ali dobav brez DDV: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. EUR

Ocenjen delež podizvajalca pri celotni izvedbi naročila:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. %.

V skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika.

(ustrezno označite):

☐DA 				☐NE

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgolj obkrožijo DA, s podpisom te izjave soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca na način, kot je opredeljeno v vzorcu pogodbe.

Datum: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Žig in podpis podizvajalca:

OBR-5.1

Vzorec pogodbe

POGODBA O IZVEDBI GOI DEL

ŠT. GR-1/2025

ki sta jo sklenila

kot naročnik:	DOM STAREJŠIH RAKIČAN, Ulica dr. Vrbnjaka 1, Rakičan, 9000 Murska Sobota

ki ga zastopa: 		direktor Zoran Hoblaj

Matična številka: 	5050499000

ID za DDV: 		SI21658196

Transakcijski račun:	Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

in

kot izvajalec:	 	Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

ki ga zastopa:		Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Matična številka:	Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

ID za DDV:		Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Transakcijski  račun: 	Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3) za oddajo javnega naročila »GRADNJA DOMA STAREJŠIH V DOBROVNIKU PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI« izvedel odprti postopek, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti datum. pod oznako Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. ;

- je bil izvajalec na podlagi pravnomočne odločitve o oddaji javnega naročila izbran kot najugodnejši ponudnik po ponudbi št. Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. z dne Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti datum., ki je priloga in sestavni del te pogodbe;

- da se sredstva za izvedbo projekta zagotavljajo iz Proračunskega sklada Mehanizma za odpornost in okrevanje, sredstva za plačilo davka na dodano vrednost (DDV) pa v proračunu Republike Slovenije, skladno z Javnim razpisom za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 161/2022 dne 23. 12. 2022. Javni razpis se izvaja v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je finančna podpora Evropske unije za pospešitev izvajanja trajnostnih reform in naložb, kot izhajajo iz Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L 057 z dne 18. 2. 2021), zadnjič popravljena s popravkom (UL L št. 410 z dne 18. 11. 2021). Podlaga za izvajanje mehanizma je Načrt za okrevanje in odpornost, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo. Javni razpis predstavlja Investicijo C. Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih, Komponenta 2: Socialna varnost in dolgotrajna oskrba (C4 K2), na razvojnem področju: Zdravstvo in socialna varnost;

- se pri razlagi te pogodbe uporablja Dokumentacija za oddajo javnega naročila z oznako GR-2/2024 ( v nadaljevanju: razpisna dokumentacija), ki je sestavni del te pogodbe.

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je izvedba gradbenih, obrniških in inštalacijskih del v okviru gradnje doma starejših v Dobrovniku po sistemu dejansko izvedenih količin.

Pogodbena dela se izvedejo skladno in na osnovi dokumentov, ki jih vsebuje razpisna dokumentacija.

Izvajalec potrjuje, da je seznanjen z vso izdelano projektno dokumentacijo in ostalimi pogoji, po katerih bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnosti posameznih delov ali objekta kot celote.

VREDNOST POGODBE

- člen

Cena je dogovorjena s klavzulo »dejanske količine in fiksne enotne cene«.

Ocenjena vrednost pogodbe znaša:

- pogodbena cena (brez DDV): Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. EUR;

- DDV 22%: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. EUR;

- pogodbena cena (z DDV): Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. EUR.

Pogodbena dela se obračunajo na podlagi dejansko izvedenih del in enotnih cenah iz popisa del, ki je sestavni del te pogodbe.

DDV se obračunava skladno z veljavno zakonodajo.

Pogodbeni znesek vsebuje vse aktivnosti, ki so opredeljene v tej pogodbi, njenimi sestavnimi deli in vključujejo tudi:

- vrednost vseh del po popisu del s potrebnim materialom, z dostavo in montažo, vsa pripravljalna in izvedbena dela, vsa pomožna dela za izvedbo pogodbenih del;

- potrebne delovne odre in delovne pripomočke ter podobno;

- strokovno odpravo vseh napak v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli;

- čiščenje gradbišča in okolice med gradnjo in po zaključku del;

- stroške vseh transportov, potrebnih za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z gradbišča/trase oziroma objekta, ter upošteval predpise glede obremenitve cest in poti in predpise v zvezi z ravnanjem z gradbenimi odpadki;

- stroške zavarovanja vseh del po predračunu, gradbišča, delavcev na gradbišču ter morebitna odgovornost za škodo nasproti tretji osebi;

- ureditev in označitev gradbišča, zavarovanje gradbišča oziroma delovišča do primopredaje naročniku v skladu z varnostnim načrtom in drugimi predpisi;

- ureditev in varovanje skladiščne kapacitete za material tega naročila skozi celoten potek izvedbe del ;

- postavitev objektov za svoje kadre in osebje na objektu ter prostor za skupne sestanke v dogovoru z naročnikom in drugimi izvajalci;

- postavitev cestne signalizacije, zapore ceste in morebitne javne objave v zvezi z zaporami ter podobno;

- troške izvedbe priključkov na omrežja, obratovalni stroški gradbišča, stroški energije, vode ter morebitnih drugih komunalnih storitev ter stroški čiščenj;

- stroški za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo;

- stroške za predpisane preiskave in ateste;

- druge stroške povezane s pridobivanjem dokumentacije, katere obveznost izhaja iz te pogodbe ali njenih sestavnih delov oz. so predpisani z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke;

- sodelovanje pri tehničnem pregledu objekta;

- sodelovanje z naročnikom do pridobitve uporabnega dovoljenja in primopredaje ter v času garancijskih rokov.

Naročnik si pridržuje pravico spreminjati dinamiko izvajanja del v okviru zagotovljenih sredstev.

SPREMEMBA POGODBENE CENE

- člen

V primernem roku po prejemu naročila za dodatna dela (iz 7. člena te pogodbe) je izvajalec dolžan naročniku poslati ponudbo za izvedbo dodatnih del s ceno, rokom izvedbe ter rokom veljavnosti ponudbe. Najkasneje v roku 30 dni pogodbeni stranki skleneta aneks, v katerem uredita ceno za dodatna dela, rok izvedbe dodatnih del in morebitno podaljšanje pogodbenega roka. V primeru ko aneks med pogodbenima strankama ni sklenjen, se šteje, da je naročnik glede cene in roka za dodatna dela pristal na ponudbo izvajalca, v kolikor cena bistveno ne odstopa od cen iz predhodno izdelane ponudbe izvajalca, ponujeni rok izvedbe pa mora biti primeren vrsti in količini dodatno naročenih del.

V primeru da pogodbeni stranki ne skleneta aneksa k pogodbi kljub temu, da je naročnik izvajalcu izročil spremenjeno oz. popravljeno projektno dokumentacijo ali dal naročilo, se šteje, da so dodatna dela naročena, ko je naročnik izvajalcu izročil spremenjeno oz. popravljeno projektno dokumentacijo ali naročilo.

V primeru nujnih nepredvidenih del je izvajalec dolžan pristopiti k izvedbi takoj, naročnika pa o razlogih in delih nemudoma obvestiti in mu poslati ponudbo za takšna dela s ceno in rokom za izvedbo del, takoj ko je to mogoče. V primeru, ko aneks med pogodbenima strankama ni sklenjen, se šteje, da je naročnik glede cene in roka za takšna dela pristal na ponudbo izvajalca, v kolikor cena bistveno ne odstopa od cen na trgu.

OBRAČUN IZVEDENIH DEL

- člen

Izvajalec bo izvedena dela obračunaval praviloma z mesečnimi situacijami do desetega (10.) dne v mesecu, in sicer na podlagi popisa dejansko izvedenih del ter dobavljene in zmontirane opreme na objektu v prejšnjem mesecu.

Izvajalec mora obračunsko situacijo poslati nadzorniku in naročniku po elektronski pošti ali na drug način, ki je dogovorjen med strankami.

Nadzornik in pooblaščeni predstavnik naročnika pregledata in potrdita situacijo izvajalca v 8 (osmih) dneh od prejema, ali pa jo v tem roku zavrneta. Če v tem roku situacije ne potrdita oziroma zavrneta, se šteje, da je situacija potrjena. Naročnik je potrjeno situacijo dolžan plačati v skladu z določbo naslednjega člena te pogodbe.

V primeru, da se nadzornik ali pooblaščeni predstavnik naročnika v postavljenem roku iz prejšnjega odstavka tega člena z izstavljeno situacijo ne bo strinjal, mora le-ta izvajalcu natančno sporočiti, katere postavke ali deli postavk so sporni, katera višina situacije je sporna ter razloge, zaradi katerih je del situacije sporen.

Situacija se v delu, v katerem ni obrazloženo zavrnjena, šteje za potrjeno.

Naročnik mora plačati nesporni znesek situacije, sicer z dnem zapadlosti situacije preide v dolžniško zamudo in ima izvajalec pravico zaračunati naročniku zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisi.

Vsi računi (situacije) morajo biti izstavljeni v elektronski obliki (e–račun) skladno Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19) in morajo vsebovati vse podatke, ki so predpisani v Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22 in 29/22 – ZUOPDCE).

Na računu se mora izvajalec sklicevati na številko te pogodbe in navesti, da je gradbena situacija sestavni del računa.

Obvezne priloge e-računov po tej pogodbi so:

- gradbena situacija, potrjena s strani odgovornega nadzornika,

- računi oziroma gradbene situacije podizvajalcev, potrjene s strani izvajalca, v kolikor gre za neposredna plačila podizvajalcem.

V kolikor je na izstavljenem računu izvajalca/podizvajalca naveden transakcijski račun, ki ni vsebovan v tej pogodbi, se uporablja transakcijski račun, ki je naveden na izstavljenem računu.

Končna situacija

- člen

Končno situacijo izvajalec izstavi po izdelavi končnega obračuna.

Do izplačila po končni situaciji ne more priti, preden izvajalec naročniku ne preda finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

DODATNA DELA

- člen

Dodatna dela so tista dela, ki niso bila dogovorjena s pogodbo, naročnik pa zahteva, da se izvedejo ter dela, ki niso bila zajeta zaradi spremembe projektne dokumentacije, napake ali pomanjkljivosti v popisu del ali zaradi druge napake oz. pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji, ne glede na to ali so nujna za dokončanje projekta gradnje ali ne.

Cene za dodatna dela se določijo v okviru pogajanj med naročnikom in izvajalcem in ne smejo presegati cen na trgu za istovrstna dela, blago in opremo, upoštevaje pogoje, ki so vezani na njihovo naročilo.

Za dodatna dela, ki so se izkazala za potrebna po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javno naročanje (95. člen ZJN-3).

NAČIN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

- člen

Naročnik bo izvršena dela plačal 30. dan, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu e-računa in potrjene situacije, ki je podlaga za izplačilo. Plačila se vršijo na transakcijski račun izvajalca.

ROKI ZA IZVEDBO POGODBE

- člen

Dela po tej pogodbi morajo biti izvedena najkasneje do 30.4. 2026.

Rok iz prejšnjega odstavka je bistvena sestavina te pogodbe.

Naročnik mora izvajalca uvesti v delo najkasneje v 10 dneh od sklenitve te pogodbe.

Če izvajalec z deli ne začne v pogodbenem ali naknadno določenem roku ali če bistveno zamuja z izvedbo vseh ali posameznih del, sme naročnik ta dela v celoti ali delno oddati drugemu izvajalcu, na stroške izvajalca iz te pogodbe. Naročnik o tem in o dogovorjeni ceni za nadomestno izvedbo del predhodno obvesti izvajalca.

Rok dokončanja del pomeni uspešno izveden končni tehnični pregled, vključno z odpravo vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih pri končnem tehničnem pregledu in kvalitetnem pregledu ter izročitev vse potrebne dokumentacije.

Če izvajalec ne začne z deli v postavljenem roku, lahko naročnik razdre pogodbo in zahteva od izvajalca povračilo škode.

- člen

Podaljšanje roka za zaključek del

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za dokončanje del, samo ob nastopu naslednjih okoliščin:

- naravni dogodki (požar, poplava, potres, ipd.);

- ukrepi, določeni z akti pristojnih organov;

- zamude pri uvedbi v delo s strani naročnika;

- ravnanja tretjih oseb ali naročnika, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja izvajalca;

- dodatno naročenih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika, ki jih ni mogoče izvesti v pogodbenem roku;

- ostalih razlogov, ki jih kot utemeljene šteje naročnik.

Izvajalec nima pravice do podaljšanja roka za dokončanje del zaradi predvidljivih nepredvidenih del, zaradi presežnih del in zaradi dogodkov, ki se ne štejejo za višjo silo (npr. sneg v zimskem obdobju). Izvajalec prav tako nima pravice do podaljšanja roka za dokončanje del zaradi dodatnih del, ki niso takšne narave, da bi bilo rok za dokončanje potrebno podaljšati. Izvajalec je dolžan ob nastopu zgoraj navedenih okoliščin takoj obvestiti naročnika pisno in z vpisom v gradbeni dnevnik.

Izvajalec mora obvestiti naročnika o razlogih za podaljšanje pogodbenega roka v pisni obliki z obrazložitvijo in navedbo razlogov za podaljšanje v čim krajšem možnem času oz. najkasneje v petnajstih (15) dneh po tem, ko izve za vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljša ali ko bi se moral zavedati, da je nastal vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljša, sicer izgubi pravico do podaljšanja roka.

Izvajalec mora naročniku predlagati natančno število dni podaljšanja, najkasneje v petnajstih (15) dneh po tem, ko je prenehal razlog za podaljšanje pogodbenega roka.

Pogodbeni stranki se strinjata, da je roke iz 7. člena te pogodbe možno podaljšati samo izjemoma in izključno na podlagi odločitve naročnika.

- člen

Spremembo pogodbenega roka ali drugih pogodbenih določil lahko pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi izključno v skladu s 95. členom ZJN-3.

SESTAVNI DELI POGODBE

- člen

Sestavni del te pogodbe so naslednje priloge:

- priloga 1: Ponudba št. Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.z dne Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti datum. , skupaj s popisom del;

- priloga 2: terminski plan.

NASTOPANJE S PODIZVAJALCI

- člen

1. Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev

ali

2. Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci, ki so razvidni iz obrazca Podizvajalci v ponudbi, ki je/so sestavni del te pogodbe.

- člen

Priglasitev vseh podizvajalcev

Izvajalec lahko to pogodbo izvaja s podizvajalci, ki jih je priglasil v svoji ponudbi in za katere je naročnik ugotovil, da izpolnjujejo vse pogoje, ki so bili za podizvajalce določeni v razpisni dokumentaciji.

V kolikor na strani izvajalca nastane potreba po angažiranju novih podizvajalcev ali zamenjavi podizvajalca, lahko izvajalec angažira nove podizvajalce samo po predhodnem soglasju naročnika, pri čemer mora izvajalec za vsakega novega podizvajalca dokazati, da izpolnjuje vse pogoje, ki so bili za podizvajalce določeni v razpisni dokumentaciji.

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. ZJN-3 razen v primeru iz tretjega odstavka 75. ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih delovnih dneh od prejema predloga.

- člen

Neposredno plačilo podizvajalcem

Naročnik in izvajalec se strinjata, da bo naročnik v skladu z določbami ZJN-3 izvajal neposredna plačila podizvajalcem, za katere je izvajalec v ponudbi predložil njihovo izjavo, da zahtevajo neposredno plačilo. V ta namen izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi računa oziroma situacije, ki ga bo potrdil izvajalec in priložil svoji situaciji, znesek potrjene situacije oziroma računa plača neposredno podizvajalcu in soglaša, da naročnik namesto njega poravna podizvajalčevo terjatev do njega. Naročnik pa naročilo izvajalca, da namesto njega plača njegovo obveznost podizvajalcu, sprejema in s takšnim načinom plačila soglaša in se zavezuje poravnati terjatev podizvajalca. Izvajalec se zavezuje, da bo svojim situacijam, ki jih bo posredoval naročniku, priložil potrjene situacije svojih podizvajalcev, ki so neposredno plačilo zahtevali.

Naročnik ni dolžan preverjati, ali je podizvajalec predložil potrjene situacije vseh podizvajalcev oziroma razreševati sporov med izvajalcem in podizvajalci v zvezi z upravičenostjo in zapadlostjo njihovih terjatev.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Ne predložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev  iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK:

- člen

Obveznosti izvajalca

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del in da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejeto projektno dokumentacijo ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del. Prav tako potrjuje, da razpolaga s prostimi kapacitetami za izvedbo vseh razpisanih del in da bo pravočasno zagotovil ves potreben material za izvedbo le teh in da je gradbeni material in ostala oprema na skrbi izvajalca glede zaščite pred krajami in poškodbami.

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas gradnje in jo po koncu del tudi predal naročniku;

- prevzeta dela izvedel strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi standardi in zakoni ter tehničnimi predpisi;

- izvajal dela po tej pogodbi v skladu s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, navodili naročnika, in skladno z dogovorjenim in s strani naročnika potrjenim terminskim planom;

- za vse vgrajene materiale in opremo pred njihovo vgradnjo dostaviti naročniku oziroma odgovornemu nadzorniku v potrditev ustrezne vzorce skupaj z veljavno atestno dokumentacijo, za izvršena dela pa poročila pooblaščenih institucij o izvršenih preiskavah, o izvršenih meritvah;

- v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik,naročiti potrebne preiskave (če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik);

- označil gradbišče skladno s predpisi in navodili naročnika;

- pred pričetkom del evidentiral nulto stanje zemljišč, dovoznih poti, prostorov v objektu, vseh bližnjih objektov in druge infrastrukture, ki bo uporabljena in nato po končanih delih na svoje stroške povrnil v prvotno stanje (škoda na objektih, infrastruktura, …);

- takoj, najkasneje pa v dvajsetih (20) dneh, pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo del;

- na gradbišču z zavarovanjem in svojim ukrepi poskrbel za varnost objekta in del, opreme, naprav in instalacij, delavcev, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov in neposredne okolice, kakor tudi označil gradbišča, skladno z veljavno zakonodajo;

- naročniku omogočal ustrezen nadzor;

- uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala z gradbišča oziroma objekta ter upošteval predpise glede obremenitve cest in poti in predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki (izvajalec mora o tem voditi evidenco, ki jo predloži naročniku na njegovo zahtevo);

- organiziral in plačal finalno čiščenje po končanih delih, če pa tega ne bo storil, lahko to stori naročnik brez predhodnega obvestila na stroške izvajalca, te stroške pa bo naročnik poračunal pri plačilu končne situacije;

- izročil naročniku jamstva za rokovno in dobro izvedbo del, jamstva za odpravo napak v garancijski dobi ter drugo z zakonom zahtevano dokumentacijo za izvedbo tehničnega pregleda;

- zagotavljal stalno prisotnost tehničnega kadra na gradbišču v času izvajanja del (vodja gradnje ali vodje del);

- zagotovil obvezno prisotnost vodje gradnje najmanj enkrat tedensko, na vseh operativnih sestankih;

- zagotovil prisotnost vodje gradnje na inšpekcijskih pregledih, strokovno tehničnih pregledih, tehničnih pregledih in pri pridobivanju uporabnega dovoljenja;

- kopijo prijave na gradbišču namestil na vidno mesto;

- seznanil vse svoje morebitne podizvajalce z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji;

- po končanju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne funkcionalnosti zgrajeni objekt, predal naročniku;

- strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli.

- takoj po odpravi pomanjkljivosti pisno obvestiti naročnika, da so pomanjkljivosti odpravljene;

- sodeloval z naročnikom do pridobitve uporabnega dovoljenja in primopredaje ter v času garancijskih rokov;

- obvezno sodelovati pri kontrolah na terenu s strani pristojnih ministrstev in drugih državnih organov;

- pri gradnji v celoti upošteval Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje obsega (Uradni list RS, št. 110/04, 81/09 in 17/11), Pravilnik o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 70/2022 in 161/22) za stanovanjske objekte in tehnično smernico TSG-1-004:2022 Energijska učinkovitost stavb;

- v vseh fazah gradnje v celoti upošteval okoljsko načelo »ne škoduj bistveno« (t. i. DNSH oz. Do No Significant Harm) skladno s Tehnično smernico za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« (UL L št. C 58 z dne 18. 2. 2021) v skladu z Uredbo (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost;

- pri vgradnji materiala ali blaga upošteval Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23) oz. bo na zahtevo naročnika predložil dokazila o izpolnjevanju zahtev za vgrajene materiale in opremo, ki imajo manjši vpliv na okolje in zagotavljajo varčevanje z naravnimi viri, materiali in energijo oz. v celoti izpolnjujejo zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške po končani gradnji umakniti iz delovišča ves preostali material, opremo in sredstva za delo, kakor tudi začasne objekte, ki jih je postavil, urediti okolico, ki jo je uporabljal ter vzpostaviti prvotno stanje.

Breme izvajalca so tudi vsi posredni stroški, ki nastanejo pri reklamacijskem popravilu, predvsem vrnitev okolice v prejšnje stanje.

- člen

Obveznosti naročnika

Naročnik se obvezuje, da bo:

- plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo;

- pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je naveden v pogodbi in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del;

- izvajalcu nudil potrebna pojasnila glede projektne dokumentacije, tehničnih pogojev, vrste materiala in načina izvrševanja del;

- tekom izvajanja del zagotavljal vso dokumentacijo, ki se bo pokazala za potrebno med izvajanjem del (vključno s popravki in dopolnitvami neustrezne projektne dokumentacije), tako da ne bo moteno napredovanje del in zaključek v pogodbenih rokih;

- v skladu z veljavno zakonodajo imenoval gradbeni nadzor in izvajalcu sporočil ime odgovornega nadzornika, ki bo izvajalcu v imenu naročnika dajal strokovna navodila v zvezi z izvedbo, nadzoroval potek gradnje, nadzoroval gradbeni dnevnik, ugotavljal količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del. Ni pa odgovorni nadzornik upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene. Za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika;

- zagotovil nemoten dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela;

- sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno dokumentacijo;

- obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe.

Neizpolnjevanje zgoraj naštetih naročnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, če je razlog zamude z deli opustitev naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodo, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naročnika. Naročnik je dolžan zaradi svoje zamude primerno podaljšati izvedbene roke in opraviti ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši položaj, kot če zamude ne bi bilo.

- člen

Odobritev s strani naročnika

Kakršnokoli odstopanje od projektne dokumentacije ali te pogodbe s strani izvajalca brez predhodne odobritve naročnika je neveljavno, izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje od projektne dokumentacije naročniku odškodninsko odgovoren in mora na zahtevo naročnika takoj vzpostaviti pravilno stanje gradnje.

VARSTVO PRI DELU

- člen

Izvajalec del je dolžan v času izvajanja pogodbenih obveznosti upoštevati vse zakonske in druge predpise ter določbe o varstvu pri delu, ter pred pričetkom del podpisati sporazum o izvajanju skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Pooblaščeni predstavnik izvajalca je Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo., elektronski naslov Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. , ki ga na gradbišču zastopa kot vodja gradnje.

Vodja gradnje skrbi, da bo gradbiščna dokumentacija tekoče vodena in stalno na razpolago naročniku in nadzorniku ter veljavno spremljal njihova obvestila. Izvajalec ne sme zamenjati vodje gradnje brez predhodnega soglasja naročnika.

Izvajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe in je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika.

Pooblaščeni predstavnik naročnika je Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo., elektronski naslov Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. .

Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe. Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke in navodila, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.

Funkcijo vodje del s področja gradnje izvaja Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo., elektronski naslov Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. .

Funkcijo vodje del s področja strojništva izvaja Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo., elektronski naslov Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. .

Funkcijo vodje del s področja elektotehnike izvaja Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo., elektronski naslov Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. .

Odgovorni nadzornik na strani naročnika, s pristojnostmi po zakonu, ki ureja graditev objektov, je Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. , elektronski naslov Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. .

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnikov v roku treh (3) delovnih dni po zamenjavi.

- člen

Način komunikacije

Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po pošti ali e-pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, potek gradnje, storitev in dobav, projektno dokumentacijo ter spremembo le-te, situacije, prevzeme in potrjevanja, plačila, naročila, odredbe, opomine in pritožbe.

Operativne komunikacije brez zgoraj naštetih učinkov lahko potekajo preko telefona.

Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to pogodbo.

Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto elektronsko pošto. Pošta, poslana na elektronske naslove, navedene v 20. členu, se šteje za vročeno naslednji delovni dan po pošiljanju.

POGODBENA KAZEN

- člen

Pogodbena kazen za zamudo

Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s to pogodbo dogovorjenega in morebitno sporazumno podaljšanega roka za zaključek del, ki je opredeljen v 7. členu te pogodbe, sme naročnik za vsak dan zamude roka za zaključek del zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 2‰ (dva promila) od vrednosti pogodbenih del (z DDV) za vsak zamujeni koledarski dan.

Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10% (deset odstotkov) od vrednosti dejansko izvršenih pogodbenih del, ugotovljene na podlagi končne situacije.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

- člen

Obračun pogodbene kazni

Pogodbena kazen se obračunava (teče) do dneva primopredaje objekta.

- člen

Notifikacija pogodbene kazni

Naročnik mora dejstvo morebitne zamude izvajalca ter število dni zamude izvajalca vpisati v primopredajni zapisnik. S tem se šteje pogodbena kazen za notificirano.

V kolikor primopredajni zapisnik iz kateregakoli razloga ni sestavljen in podpisan, mora naročnik dejstvo morebitne zamude izvajalca ter število dni zamude izvajalca notificirati izvajalcu najkasneje do končnega obračuna ali do roka, v katerem bi moral biti končni obračun narejen, v kolikor do končnega obračuna ni prišlo.

V kolikor naročnik zamudi rok za notifikacijo pogodbene kazni, ni upravičen do obračuna pogodbene kazni.

- člen

Načelo popolne odškodnine

Če škoda, ki jo je utrpel naročnik zaradi zamude z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti na strani izvajalca, presega znesek pogodbene kazni, lahko zahteva naročnik poleg pogodbene kazni tudi razliko med nastalo škodo in pogodbeno kaznijo.

IZROČITEV IN PREVZEM DEL, KONČNI OBRAČUN

- člen

Prevzem del (primopredaja)

Izvajalec je dolžan datum zaključka del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika o tem takoj obvestiti in pisno pozvati na prevzem del. Dela se štejejo za zaključena (dokončana), ko je zgrajeni objekt pripravljen za tehnični pregled.

Naročnik se zavezuje opraviti primopredajo s pregledom izvedenih del najkasneje v roku desetih (10) dni po prejemu izvajalčevega obvestila o zaključku del ter poziva na prevzem del oziroma v najkrajšem možnem roku, ko je to mogoče.

V primeru, da izvajalec neupravičeno zavlačuje s pozivom naročniku na prevzem del, lahko naročnik sam razpiše datum primopredaje, na katero povabi tudi izvajalca.

O primopredaji izvedenih del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;

- datume začetka in zaključka del in datum prevzema del;

- kakovost izvedenih del in morebitne pripombe naročnika v zvezi z njo;

- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti ter rok za to;

- opredelitev vseh morebitnih očitnih napak, ki se jih ugotovi pri vidnem pregledu del ter rok za njihovo odpravo;

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprašanja tehnične narave;

- ali se šteje, da so bila izvedena dela prevzeta ali ne;

- ali naročnik uveljavlja pogodbeno kazen.

Ob primopredaji je dolžan izvajalec predati naročniku tudi vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na izvedena dela in vso vgrajeno opremo kot na primer:

- certifikate, izjave o skladnosti s standardi, ustrezne tehnične, projektne (PID, …) in ostale dokumente;

- tehnično specifikacijo vgrajenih materialov in navesti vsa odstopanja glede na predpisano v projektni dokumentaciji;

- garancijske liste za brezhibno delovanje;

- navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku, ter druge listine, določene s pogodbo.

V primeru, da katerakoli stranka neupravičeno odkloni udeležbo pri primopredaji del ali podpis primopredajnega zapisnika ali se ne odzove na poziv nasprotne stranke, lahko primopredajo izvedenih del opravi samo druga pogodbena stranka, ki tudi sama pripravi in podpiše primopredajni zapisnik. V takšnem primeru pogodbena stranka, ki je opravila enostransko primopredajo, ne sme trpeti nikakršnih negativnih posledic zaradi nesodelovanja druge pogodbene stranke.

- člen

Ugotovljene pomanjkljivosti – očitne napake

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec odpraviti določene očitne napake ali pomanjkljivosti na objektu, mora naročnik izvajalcu dati primeren rok, v katerem naj te očitne napake ali pomanjkljivosti odpravi.

Če je naročnik začel uporabljati objekt ali njegov del, preden je bila zanj izvedena primopredaja, mora očitne napake in druge pomanjkljivosti notificirati najkasneje ob pričetku uporabe objekta ali njenega dela, sicer ni upravičen do garancijskih zahtevkov.

Izvajalec mora z odpravo napak in pomanjkljivosti pričeti nemudoma.

Če izvajalec v postavljenem roku ne odpravi grajanih napak in pomanjkljivosti oziroma je očitno, da jih ne bo odpravil, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki ta dela izvede na izvajalčev račun. Naročnik si sme pri tem obračunati tudi manipulativne stroške v višini največ 2 % od skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

Po odpravi vseh očitnih napak in pomanjkljivosti pogodbeni stranki podpišeta zapisnik o odpravi napak in pomanjkljivosti.

Po uspešno opravljeni primopredaji (oz. po podpisu zapisnika o odpravi napak in pomanjkljivosti, v kolikor je to potrebno) in izročitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku so izpolnjeni pogoji za izdelavo končnega obračuna.

- člen

Končni obračun

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po primopredaji del začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem roku, najkasneje pa v tridesetih (30) dneh po primopredaji del.

Končni obračun vsebuje zlasti:

- vrednost pogodbenih del in morebitnih dodatnih del ter nujnih nepredvidenih del;

- znesek, izplačan po situacijah;

- končni znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu obračuna;

- višino zamudnih obresti, ki jih mora naročnik plačati izvajalcu zaradi zamud pri plačilu katerekoli situacije;

- morebitno obračunane manipulativne stroške po tej pogodbi;

- podatek, ali so pogodbena dela izvedena v pogodbenem roku in če niso, za koliko je bil rok prekoračen;

- višina pogodbene kazni in morebitno povzročene škode

- podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseženo soglasje.

S končnim obračunom se uredijo odprta razmerja med pogodbenima strankama in določi izvršitev njihovih medsebojnih pravic in obveznosti iz pogodbe. Končni obračun ima naravo izvednsodne poravnave med strankama.

S končnim obračunom se zajamejo vsa dela, izvedena po pogodbi, ki jih je izvajalec dolžan ali pooblaščen izvesti, ne glede na to, ali so dela zajeta z začasnimi mesečnimi situacijami ali ne. S končnim obračunom se lahko spremeni dejansko stanje, ugotovljeno z začasnimi mesečnimi situacijami.

Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme v njeni odsotnosti izdelati druga pogodbena stranka ter ga nato nemudoma s priporočeno pošto poslati drugi pogodbeni stranki.

Podpisan končni obračun je pogoj za izstavitev končne situacije.

GARANCIJSKI ROKI

- člen

Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del, kvaliteto dobavljenega materiala, opreme in kvaliteto vgradnje le-te.

- člen

Garancijska doba znaša:

- 60 mesecev za gradbena dela,

- 24 mesecev za vgrajeno opremo,

- 120 mesecev za solidnost gradnje.

Garancijski roki tečejo z dnem prevzema objekta.

- člen

V času garancijskih rokov je izvajalec dolžan, na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na investiciji, ki je predmet te pogodbe, materialu in opremi, ki so predmet investicije in ki so posledica nestrokovne izvedbe del, slabe kvalitete dobavljenega materiala, opreme, tehnološke opreme ter nestrokovne vgradnje le-te.

Z odpravo pomanjkljivosti prične izvajalec takoj, oziroma najkasneje v desetih dneh od dneva, ko ga naročnik obvesti o pomanjkljivosti. V nasprotnem primeru ima naročnik pravico odpraviti te pomanjkljivosti sam ali pa oddati taka dela tretji osebi na stroške izvajalca po načelu dobrega gospodarja in vnovčiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

- člen

Povračilo škode

Izvajalec odgovarja za vso škodo na prometni infrastrukturi, v prostorih objekta, v okolici objekta ter na delih, povzročeno zaradi izvajanja pogodbenih del. Izvajalec odgovarja tudi za vso povzročeno škodo, nastalo delavcem in tretjim osebam (osebam, ki niso delavci izvajalca) in ostalo škodo, ki bi nastala zaradi izvajanja del. Povračilo tako nastale škode lahko naročnik uveljavljala po splošnih načelih odškodninske odgobornosti.

Izvajalec mora v času izvedbe del razpolagati z zavarovanjem odgovornosti za škodo najmanj v višini 1.000.000,00 EUR in gradbenim zavarovanjem v višini najmanj 5.000.000,00 EUR.

Kopiji obeh polic izvajalec izroči naročniku v 15 dneh od sklenitve pogodbe.

- člen

Pogodbena kazen za kršitev načela »ne škoduje bistveno«

V primeru, da izvajalec ne upošteva zahtev načela „ne škoduje bistveno“ in drugih okoljskih zahtev, določenih v tej pogodbi, si naročnik pridržuje pravico do uvedbe pogodbene kazni ali zadržanja plačila, dokler niso odpravljene vse kršitve, v skladu z določbami veljavne zakonodaje EU in nacionalne zakonodaje.

Pri obračunu pogodbene kazni se smiselno uporablja določba 22. člena te pogodbe.

FINANČNA ZAVAROVANJA

- člen

Oblika in namen finančnih zavarovanj

Finančna zavarovanja morajo biti izdana v obliki bančnih garancij ali kavcijskih zavarovanj.

Namen finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijski dobi je pokritje celotne škode, ki je naročniku nastala zaradi kršitve pogodbenih obveznosti s strani izvajalca.

- člen

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izvajalec mora najkasneje v petnajstih (15) dneh od podpisa pogodbe, naročniku izročiti finančno zavarovanje kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

- če bo izvajalec kršil pogodbene obveznosti;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca;

- če izvajalec pravočasno ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku;

- če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik v primopredajnem zapisniku, ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake ne odpravijo.

Višina finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: 10% od skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Trajanje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: 60 dni od poteka roka za dokončanje del.

V kolikor pride do podaljšanja roka za izvedbo, se ustrezno podaljša obdobje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku:

Izvajalec mora najkasneje v petnajstih (15) dneh od prejema podpisanega primopredajnega zapisnika, naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v jamčevalnem roku.

Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči v naslednjih primerih:

- če izvajalec krši svoje pogodbene obveznosti iz naslova garancije za odpravo napak.

- če izvajalec v času garancijskega roka ne bo izvajal obveznosti oz. ravnal na način, opredeljen v tej pogodbi.

Vrednost posameznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku: 5% od skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Trajanje finančnega zavarovanja: 30 dni po poteku vseh garancijskih rokov iz te pogodbe.

V kolikor izvajalec naročniku ne izroči finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ima naročnik pravico brezobrestno zadržati končno situacijo v višini garancije ali unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

ODSTOP OD POGODBE

- člen

Splošno o odstopu od pogodbe

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi hujših kršitev pogodbenih obveznosti s strani druge pogodbene stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, v katerem je naveden primeren rok za odpravo kršitev, odstopi od te pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

- člen

Odstop naročnika od pogodbe

Za hujšo kršitev pogodbenih določil, zaradi katerih lahko naročnik predčasno odstopi od pogodbe, štejejo zlasti:

- zamuda izvajalca, ki presega število dni vrednosti maksimalno dogovorjene pogodbene kazni;

- napake v izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen, namen ali uporabnost izvedenih del;

- unovčitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;

- nedoseganje pogodbeno dogovorjene kvalitete in nevzpostavitev le-te niti v naknadnem primernem roku, ki ga določi naročnik.

Odstop od pogodbe lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi kršitve oziroma kršitev kljub opominu ponovno zagreši, v kolikor je odprava kršitev sploh možna. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno ali na elektronski način.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme odstop od pogodbe.

Naročnik lahko od pogodbe odstopi brez odpovednega roka v primeru začetka enega od postopkov insolventnosti zoper izvajalca.

- člen

Odstop izvajalca od pogodbe

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe zlasti:

- če naročnik zamuja z uvedbo v delo več kot 30 dni od sklenitve pogodbe;

- če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo pogodbenih del;

- če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati;

- če naročnik več kot 60 dni neupravičeno zamuja s plačilom katerekoli situacije.

- člen

Dolžnosti pogodbenih strank v primeru odstopa od pogodbe

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista stranka, ki je odgovorna za odstop od pogodbe.

Pogodbeni stranki se zavezujeta takoj po odstopu od pogodbe pristopiti k primopredaji izvedenih del in izdelavi končnega obračuna.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je naročnik izvajalcu dolžan plačati vsa dela, ki so bila izvedena v skladu s pogodbo do trenutka odstopa od pogodbe.

- člen

Prepoved prenosa ali delnega odstopa pogodbe

Nobena stranka ne sme odstopiti celotne pogodbe ali dela pogodbe tretji osebi, ki ni pogodbena stranka, brez predhodnega pisnega soglasja druge pogodbene stranke, razen morebitnih pravic do zneskov, ki so že zapadli ali bodo zapadli v okviru te pogodbe.

ZAUSTAVITEV DEL

- člen

Zaustavitev del po navodilu naročnika

Naročnik lahko kadarkoli naroči izvajalcu, da ustavi napredovanje nekega dela ali vseh del. V takšnem primeru mora izvajalec zaščititi, shraniti ali zavarovati pogodbena dela proti kvarjenju, izgubi ali škodi.

Izvajalec je v primeru ustavitve del po navodilu naročnika upravičen do plačila vseh stroškov, ki jih je utrpel zaradi ustavitve del po navodilu naročnika in do ustreznega podaljšanja pogodbenega roka, v kolikor do ustavitve del ne pride iz razlogov na strani izvajalca.

- člen

Zaustavitev del s strani izvajalca

Izvajalec ima pravico, da ustavi napredovanje del ali izvedbo vseh del v primeru, da naročnik krši svoje finančne obveznosti po tej pogodbi in sicer v primeru, da zamuja s plačilom katerekoli situacije za več kot 20 dni ali v primerih, če naročnik krši druge svoje obveznosti. Izvajalec mora v takšnem primeru naročniku poslati opozorilo pred zaustavitvijo del ter naročniku določiti dodaten primeren rok za plačilo dolgovanih zneskov, ki ne sme biti krajši od 15 dni. V kolikor naročnik tudi po izteku tega dodatnega roka zamuja s plačilom ali z drugo izpolnitvijo svoje obveznosti, lahko izvajalec zaustavi dela do prejema vseh zapadlih plačil, ki jih naročnik dolguje izvajalcu oziroma do izpolnitve obveznosti s strani naročnika. V primeru dejanske zaustavitve del je naročnik dolžan izvajalcu povrniti vso nastalo mu škodo in stroške.

REVIZIJSKA SLED

- člen

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo predmeta pogodbe, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled dobave blaga.

Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvedbo gradnje, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma najmanj za določeno obdobje, ki ga naročnik sporoči izvajalcu, po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Dokumentacija o izvedbi gradnje je podlaga za spremljanje in nadzor nad njeno izvedbo.

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi z izvedbo gradnje ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi gradnje.

Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti dobave, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.

Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Izvajalec se obvezuje, da ne bo obljubil, ponudil ali dal kakšne nedovoljene koristi (darila ali plačila v denarju, ali kakem drugem dragocenem predmetu), posredno ali neposredno kakemu funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu, oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na odločitev naročnika, da bi s tem:

- pridobil posel

- sklenil posel pod ugodnejšimi pogoji

- vplival na opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti

- vplival na drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi županu, funkcionarju, zaposlenemu ali drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že sklenjena pogodba nična.

RAZVEZNI POGOJ:

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

  - v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec/dobavitelj ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru, da so izpolnjeni pogoji za predčasno prenehanje pogodbe po prejšnjem odstavku, naročnik odstopi od pogodbe.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škode ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.

SPLOŠNE DOLOČBE:

- člen

Prioriteta dokumentov

Pogodbo je potrebno razlagati po jezikovni razlagi. V primeru, če pogodbena določila posameznih vprašanj ne urejajo, se v naslednjem vrstnem redu uporabljajo določila:

- razpisne dokumentacije,

- Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631),

- zakona, ki ureja gradnjo objektov, in druge veljavne zakonodaje s področja gradenj;

- Posebnih gradbenih uzanc (PGU 2020).

- člen

Reševanje sporov

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz pogodbe odločalo pristojno sodišče v Murski Soboti.

- člen

Število izvodov pogodbe

Ta pogodba je napisana v dveh (3) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik (2) izvoda, izvajalec pa en (1) izvod.

- člen

Datum sklenitve pogodbe

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank in velja za čas veljavnosti, kot je opredeljeno v pogodbi.

Pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem predložitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

| Podpisano dne:____________ |  | Podpisano dne: ______________ |
| --- | --- | --- |
| IZVAJALEC: |  | NAROČNIK: |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  | Dom starejših Rakičan |
| Direktor: |  | Direktor: |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  | Zoran Hoblaj |

OBR-5.2

Vzorec pogodbe

POGODBA O DOBAVI IN MONTAŽI NOTRANJE OPREME/POSTELJ/KUHINJSKE TEHNOLOGIJE ŠT. GR-1/2025

ki sta jo sklenila

kot naročnik:	DOM STAREJŠIH RAKIČAN, Ulica dr. Vrbnjaka 1, Rakičan, 9000 Murska Sobota

ki ga zastopa: 		direktor Zoran Hoblaj

Matična številka: 	5050499000

ID za DDV: 		SI21658196

Transakcijski račun:	Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

in

kot izvajalec:	 	Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

ki ga zastopa:		Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Matična številka:	Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

ID za DDV:		Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Transakcijski  račun: 	Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3) za oddajo javnega naročila »GRADNJA DOMA STAREJŠIH V DOBROVNIKU PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI« izvedel odprti postopek, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti datum. pod oznako Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. ;

- je bil izvajalec na podlagi pravnomočne odločitve o oddaji javnega naročila izbran kot najugodnejši ponudnik po ponudbi št. Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. z dne Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti datum., ki je priloga in sestavni del te pogodbe;

- da se sredstva za izvedbo projekta zagotavljajo iz Proračunskega sklada Mehanizma za odpornost in okrevanje, sredstva za plačilo davka na dodano vrednost (DDV) pa v proračunu Republike Slovenije, skladno z Javnim razpisom za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 161/2022 dne 23. 12. 2022. Javni razpis se izvaja v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je finančna podpora Evropske unije za pospešitev izvajanja trajnostnih reform in naložb, kot izhajajo iz Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L 057 z dne 18. 2. 2021), zadnjič popravljena s popravkom (UL L št. 410 z dne 18. 11. 2021). Podlaga za izvajanje mehanizma je Načrt za okrevanje in odpornost, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo. Javni razpis predstavlja Investicijo C. Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih, Komponenta 2: Socialna varnost in dolgotrajna oskrba (C4 K2), na razvojnem področju: Zdravstvo in socialna varnost;

- se pri razlagi te pogodbe uporablja Dokumentacija za oddajo javnega naročila z oznako GR-2/2024 ( v nadaljevanju: razpisna dokumentacija), ki je sestavni del te pogodbe.

- člen

Predmet te pogodbe je dobava in montaža notranje opreme/postelj/kuhinjske tehnologije za novogradnjo objekta doma starejših Dobrovnik (v nadaljevanju: dobava in montaža opreme), ki jih bo izvajalec izvedel po načelu »skupaj dogovorjena cena«.

Predmet te pogodbe je dobava in montaža notranje opreme/postelj kuhinjske tehnologije , redno čiščenje med montažo in končno čiščenje opreme ter prostorov, kjer se izvaja montaža, po zaključeni montaži pa preverjanje (ob prisotnosti predstavnika naročnika in nadzornika), preizkus delovanja (testiranje) opreme, izobraževanje osebja za uporabo dobavljene opreme, predložitev dokazil o ustreznosti, skladnosti, garancijskih listov, drugih dokumentov zahtevanih s to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Podrobnejša opredelitev predmeta te pogodbe je razvidna iz PZI notranje opreme, ki je sestavni del te pogodbe.

- člen

Izvajalec jamči, da bo predmet pogodbe ustrezal vsem zahtevam, ki jih določajo
predpisi, ki veljajo na območju Republike Slovenije, pravilom stroke, tehničnim predpisom in standardom ter zahtevam naročnika, ki so določene v tehnični specifikaciji in dogovorjeni kakovosti.
Navedeno dobavo in montažo opreme se izvajalec zaveže izvesti v skladu s celotno razpisno dokumentacijo:

- s tehničnimi specifikacijami (projektno dokumentacijo), ki zajemajo popis in izvedbene načrte notranje opreme;

- razpisno dokumentacijo;

- ponudbo izvajalca.

- člen

Pogodbeni stranki se dogovorita za skupno pogodbeno vrednost brez DDV, ki izhaja iz ponudbe:

- Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. EUR brez DDV;

- Vrednost DDV Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. EUR;

- Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.EUR z DDV.

Pogodbena vrednost je fiksna za ves čas veljavnosti pogodbe in zajema vse materialne in nematerialne stroške izvajalca za realizacijo predmeta te pogodbe, skladno s tehnično specifikacijo in dogovorjeno kakovostjo, vključno z vsemi dajatvami, taksami, trošarinami, morebitnimi carinami in stroški pridobitve zahtevani dokumentacije.

V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del in dobave opreme, predvidenih s projektom, pa tudi dela, ki s projektom niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti.

Predmet pogodbe je tudi priklop opreme, kjer je le-ta potreben.

Fiksnost pogodbene vrednosti tudi pomeni, da je izključen morebitni vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del. Prav tako pomeni, da bo izvajalec z objekta in zemljišča odstranil vse pri delu nastale odpadke, demontirane predmete in začasne objekte ter bo v tem smislu vzpostavil prvotno stanje.

Posamezne prostore bo izvajalec opremil v skladu s projektno in razpisno dokumentacijo do popolne funkcionalnosti. Morebitna poznejša dodatno naročena dela oz. materiala se bodo obračunavala na osnovi predhodno izdelanih analiz cene, sestavljenih na osnovi enotnih ponudbenih cen, po katerih je sestavljena ponudba. Dodatni material in dodatna dela so možna samo na podlagi pisnega naročila naročnika in skladno z določbami 95. člena ZJN-3.

Pogodbenika sta sporazumna, da v primeru nadomeščanja blaga iz projektne dokumentacije in popisa z enakovrednim, le to pomeni, da ima zahtevani artikel enake tehnične lastnosti, kapaciteto, izgled in enako ceno z minimalnim cenovnim odstopanjem, s katerim se naročnik še strinja.

- člen

Izvajalec bo  v roku petih (5) dni, oziroma v drugem roku, ki ga potrdi naročnik, šteto od dneva uspešnega opravljenega prevzema predmeta te pogodbe, naročniku izstavil račun.

Prevzem se potrdi s prevzemnim zapisnikom, ki ga potrdita predstavnik naročnika ter izvajalca in je sestavni del računa.

Naročnik bo račune v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena pogodbe, plačal na transakcijski račun izvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku 30 (tridesetih) dni od dneva izstavitve pravilnega računa za opravljene dobave v vložišče naročnika.

- člen

Izvajalec se zavezuje:

  - prevzete obveznosti izvesti strokovno in pravilno, po pravilih stroke, vestno in kakovostno, v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, standardi in normativi,

  - izpolniti vse zahteve naročnika, ki so predmet te pogodbe in izhajajo iz razpisne dokumentacije in sprejete ponudbe izvajalca, in so sestavni del te pogodbe,

  - da bo uporabil samo prvovrstne materiale, v kvaliteti, predvideni s tehnično in razpisno dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z objekta neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke,

  - da bo pred izvedbo predložil naročniku, projektantu in nadzornemu organu vzorce materialov na vpogled in pisno odobritev,

  - pred naročilom posamezne opreme s strani naročnika, projektanta in odgovornega nadzornika prejel pisno potrditev, da je naročena oprema ustrezna in skladna z zahtevami naročnika ter na zahtevo predložil ustrezne certifikate, izjave o skladnosti, dokazila in drugo tehnično dokumentacijo,

  - da bo upošteval kvalitetnejšo rešitev, v kolikor pride v projektni dokumentaciji do nasprotij (med popisom del in prikazi in opisi opreme) ter v primeru ugotovitve neskladja izvedenih del, dobavil in montiral opremo tako, da bo v celoti zagotovljena prilagojenost opreme dejanskim razmeram v prostoru,

  - v kolikor se tekom izvajanja del ugotovi, da blago, ki je bilo ponujeno, v celoti ne ustreza tehničnim zahtevam iz javnega naročila, takšno blago zamenjal s takšnim, ki tehničnim zahtevam ustreza, brez dodatnih finančnih zahtev nasproti naročnika in brez zahtevkov za podaljšanje roka izvedbe del,

  - pred pričetkom del potrdil ustreznost priključkov mikrolokacij elektro in strojnih inštalacij po projektu, v primeru odstopanj zaradi sprememb pri dobavljeni notranji opremi, pa bo moral izvajalec spremembe v načrtu upoštevati, izvesti popravke projekta/načrta in le-tega ponovno dostaviti v potrditev naročniku oz. nadzorniku,

  - namestitev opreme prilagodil na vse vrste inštalacijskih priključkov,

  - na lastno odgovornost in na lastne stroške sprejel vse ukrepe za zagotovitev, da se obstoječe konstrukcije in instalacije zaščitijo, ohranijo in vzdržujejo,

  - za celoten čas izvajanja te pogodbe, na lastne stroške, zaščitil in zavaroval vso opremo in blago ter izvajanje pred vremenskimi vplivi, poškodbami ter krajo ali izgubo v času dobave in montaže do prevzema,

  - izvedel priklop, testiranje in preizkušanje dobavljene in nameščene opreme,

  - izvajal čiščenje objekta med izvajanjem montaže,

  - na lastne stroške po končanju del objekt temeljito pospravil, očistil, odpeljal neuporabljeni in nepotrebni material ter vzpostavil v prvotno stanje vse uporabljene površine in naprave,

  - uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme, embalaže in odpadnega materiala z objekta ter upošteval predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki (Izvajalec odpadkov ne sme odlagati v smetnjake, ki so namenjeni odlaganju smeti uporabnikov sosednjih objektov),

  - znotraj pogodbenega roka, izvedel šolanje oz. izobraževanje uporabnikovega osebja za uporabo dobavljene in montirane opreme/blaga,

  - ob dobavi in prevzemu predmeta pogodbe zagotoviti naročniku vso morebitno tehnično dokumentacijo vgrajenega blaga in inštalacij z vsemi tehničnimi podatki (garancijska listina, servisna knjižica, navodila za uporabo itd.) v slovenskem jeziku,

  - da bo ob dokončanju del predal tudi vso predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati, garantni listi, …), navodila za obratovanje in vzdrževanje opreme,

  - odpravil vse napake in pomanjkljivosti, ugotovljene v primopredajnem zapisniku ali v zapisniku o tehničnem oz. komisijskem pregledu v roku, določenem s strani naročnika,

  - se bo v roku 24 ur odzval na prvi poziv naročnika ter na svoje stroške v petih delovnih dneh odpravil vse pomanjkljivosti in napake, za katere jamči in ki se bodo pokazale med garancijskim rokom,

  - za zamenjane dele v garancijski dobi upoštevati nov garancijski rok z dnem zamenjave,

  - v primeru zamujanja rokov, nedoseganja ustrezne kvalitete ali neizpolnjevanja drugih svojih obveznosti po tej pogodbi, na svoje stroške storil vse potrebno, da se nadomesti zamujeno ali vzpostavi zahtevana kvaliteta. V nasprotnem primeru je naročnik upravičen na stroške izvajalca na ustrezen način angažirati drugega izvajalca ali razdreti pogodbo in od izvajalca izterjati vso škodo, ki bi s tem nastala,

  - omogočal ustrezen nadzor naročniku,

  - obvestil naročnika o okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev izvajalčevih pogodbenih obveznosti,

  - pred kakršnokoli spremembo v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti izvedbe, terminskega plana pridobil predhodno pisno odobritev naročnika,

  - redno in aktivno sodeloval na operativnih in drugih sestankih vezanih na naročilo, na katere bo vabljen,

  - hranil vso dokumentacijo, ki jo bo pridobil v zvezi z izvajanjem te pogodbe in jo po uspešno opravljeni primopredaji del izročil naročniku, ter zagotavljal revizijsko sled vseh dokumentov,

  - na zahtevo naročnika zamenjal ali odstranil določeno osebje, ki izvaja storitve,

  - koordiniral izvajanje del svojih podizvajalcev (v kolikor bodo sodelovali pri izvedbi),

  - da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom, ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost,

  - da bo pred izvedbo del sklenil sporazum o izvajanju skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču,

  - pri izvedbi del upošteval Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje obsega (Uradni list RS, št. 110/04, 81/09 in 17/11), Pravilnik o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 70/2022 in 161/22) za stanovanjske objekte in tehnično smernico TSG-1-004:2022 Energijska učinkovitost stavb;

  - pri izvedbi del  v celoti upošteval okoljsko načelo »ne škoduj bistveno« (t. i. DNSH oz. Do No Significant Harm) skladno s Tehnično smernico za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« (UL L št. C 58 z dne 18. 2. 2021) v skladu z Uredbo (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost;

  - pri vgradnji materiala ali blaga upošteval Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23) oz. bo na zahtevo naročnika predložil dokazila o izpolnjevanju zahtev za vgrajene materiale in opremo, ki imajo manjši vpliv na okolje in zagotavljajo varčevanje z naravnimi viri, materiali in energijo oz. v celoti izpolnjujejo zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju.

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani tako objekt kot tudi projektna dokumentacija, po kateri bo dela izvajal in se vnaprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom kot ga omogoča 95. člen ZJN-3, ne da bi zaradi tega trpel rok izvedbe, kvaliteta in izvedba dobave in montaže opreme in funkcionalnost posameznih elementov.

- člen

Naročnik se zavezuje:

  - predati izvajalcu tehnično dokumentacijo;

  - predati izvajalcu tehnično dokumentacijo s popisom in izvedbenim načrtom notranje opreme,

  - prevzeti blago in izvedena dela, naročena in dobavljena v skladu s to pogodbo,

  - plačati vrednost blaga in del v skladu s to pogodbo,

  - sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

  - takoj obvestiti izvajalca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev naročnikovih pogodbenih obveznosti,

  - poravnati vse obveznosti do izvajalca.

- člen

Naročnik mora izvajalca uvesti v delo takoj, ko nastopijo objektivne okoliščine za pričetek del. Rok za izvedbo vseh del je 30. 5. 2026.

Izvajalec roku, ki ga potrdi naročnik, zagotovi izmere na mestu in naročniku posreduje morebitna vprašanja, pripombe oziroma predloge v zvezi z izvedbo naročila. Naročnik in projektant sta do uvedbe v delo izvajalcu dolžna podati svoje odgovore.

V primeru sprememb, na katere pogodbeni stranki nimata vpliva (zamik predaje prostora v finalizacijo, drugi nepredvideni vplivi) – bosta stranki sporazumno, z aneksom k tej pogodbi, določili nov zavezujoč rok izvedbe.

Primopredajo pogodbenih del, skladno s terminskim planom, opravita predstavnika naročnika in izvajalca najkasneje v 5 dneh po dokončanju pogodbenih del in odpravi morebitnih pripomb s tehničnega ter kvalitetnega pregleda, vezanih na predmet te pogodbe, oziroma v drugem roku, ki ga potrdi naročnik.

Ob prevzemu izvršenih del, ki so predmet te pogodbe, je naročnik dolžan pregledati izvršena dela in dobavljeno opremo po tej pogodbi. Vse morebitne napake se vpišejo v zapisnik o komisijskem pregledu in se sporazumno določi rok za njihovo odpravo.

Če izvajalec morebitnih napak ne odpravi v dogovorjenem roku jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

O primopredaji se sestavi zapisnik. Po uspešni primopredaji izvajalec ni več odgovoren za pomanjkljivosti, ki bi se morale in mogle ugotoviti z običajnim pregledom ob prevzemu.

Po uspešni primopredaji bo izvajalec izročil uporabniku vso tehnično dokumentacijo, ki jo je prejel ob podpisu pogodbe, z vnesenimi morebitnimi spremembami, kakor tudi vso potrebno ostalo dokumentacijo (garancije, navodila za obratovanje in vzdrževanje in podobno).

Najkasneje ob uspešni primopredaji del je izvajalec dolžan naročniku izročiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku. Dokler izvajalec garancije ne predloži se šteje, da končna primopredaja ni opravljena.

V času garancijskih rokov je izvajalec dolžan, na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na izvedenem delu, ki je predmet te pogodbe.

V nasprotnem primeru jih je upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

- člen

Izvajalec ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, če je to posledica višje sile.

Kot višja sila se razumejo vse okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi pogodbe in jih sodna praksa priznava za višjo silo. Če so dobave delno ali v celoti motene oziroma preprečene, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

- člen

1. Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev

ali

2. Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci, ki so razvidni iz obrazca Podizvajalci v ponudbi, ki je/so sestavni del te pogodbe.

- člen

Izvajalec lahko to pogodbo izvaja s podizvajalci, ki jih je priglasil v svoji ponudbi in za katere je naročnik ugotovil, da izpolnjujejo vse pogoje, ki so bili za podizvajalce določeni v razpisni dokumentaciji.

V kolikor na strani izvajalcaa nastane potreba po angažiranju novih podizvajalcev ali zamenjavi podizvajalca, lahko izvajalec angažira nove podizvajalce samo po predhodnem soglasju naročnika, pri čemer mora izvajalec za vsakega novega podizvajalca dokazati, da izpolnjuje vse pogoje, ki so bili za podizvajalce določeni v razpisni dokumentaciji.

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. ZJN-3 razen v primeru iz tretjega odstavka 75. ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na izvedbo predmeta te pogodbe in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih delovnih dneh od prejema predloga.

- člen

Naročnik in izvajalec se strinjata, da bo naročnik v skladu z določbami ZJN-3 izvajal neposredna plačila podizvajalcem, za katere je izvajalec v ponudbi predložil njihovo izjavo, da zahtevajo neposredno plačilo. V ta namen izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi računa oziroma situacije, ki ga bo potrdil izvajalec in priložil svoji situaciji, znesek potrjene situacije oziroma računa plača neposredno podizvajalcu in soglaša, da naročnik namesto njega poravna podizvajalčevo terjatev do njega. Naročnik pa naročilo izvajalca, da namesto njega plača njegovo obveznost podizvajalcu, sprejema in s takšnim načinom plačila soglaša in se zavezuje poravnati terjatev podizvajalca. Izvajalec se zavezuje, da bo svojim situacijam, ki jih bo posredoval naročniku, priložil potrjene situacije svojih podizvajalcev, ki so neposredno plačilo zahtevali.

Naročnik ni dolžan preverjati, ali je podizvajalec predložil potrjene situacije vseh podizvajalcev oziroma razreševati sporov med izvajalcem in podizvajalci v zvezi z upravičenostjo in zapadlostjo njihovih terjatev.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Ne predložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev  iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

- člen

Izvajalec daje garancijo za vsa izvedena dela in opremo: 2 leti po uspešno opravljenem prevzemu del in opreme.

Izvajalec zagotavlja naročniku tudi vse ostale garancije, v skladu z splošnimi garancijskimi predpisi proizvajalca dobavljenega predmeta pogodbe.

Izvajalec se obveže, da bo na zahtevo naročnika, na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti v garancijski dobi.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

Garancijski roki tečejo od datuma prevzema oziroma uspešno opravljene dobave predmeta pogodbe, kar je razvidno iz končnega prevzemnega zapisnika.

Za zamenjane dele oz. na novo opravljena ali dodatna dela zaradi uveljavljanja garancije v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave oz. z dnem primopredajo opravljenega dela.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje.

- člen

Pooblaščeni predstavnik izvajalca je Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo., elektronski naslov Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. .

Izvajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe in je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika.

Pooblaščeni predstavnik naročnika je Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo., elektronski naslov Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. .

- člen

Izvajalec mora najkasneje v petnajstih (15) dneh od podpisa pogodbe, naročniku izročiti finančno zavarovanje kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje predstavlja:

- bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Bančna garancija mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758.

Višina finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: 10% od skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Trajanje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: 60 dni od poteka roka za dokončanje del.

V kolikor izvajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. Naročnik bo pred unovčitvijo finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti izvajalca pisno pozval k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.

Unovčenje finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalca utrpel in zneskom unovčenega finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

- člen

Izvajalec mora najkasneje v petnajstih (15) dneh po prejemu podpisanega primopredajnega zapisnika, naročniku izročiti finančno zavarovanje kot garancijo za odpravo napak v garancijski dobi. Finančno zavarovanje predstavlja:

- bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi, izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Bančna garancija mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758.

Izvajalec odgovarja za odpravo napak v garancijski dobi tako za dela in opremo, ki jih je sam izvedel ali dobavil kot tudi za dela in opremo, ki so jo izvedli njegovi morebitni podizvajalci. Izvajalec lahko morebitno napako odpravlja prek podizvajalca, ki je izvajal dela ali dobavljal material ali opremo, v primeru pa, da slednji ne obstaja več, ni pripravljen ali sposoben odpraviti napake – v celoti on odgovarja za odpravo napake v garancijskem roku.

Vrednost posameznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku: 5% od skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Trajanje finančnega zavarovanja: najmanj štiriindvajset (24) mesecev od uspešno opravljenega prevzema predmeta pogodbe.

Unovčenje finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi ne odvezuje izvajalca:

- njegove obveznosti odprave napak v preostali garancijski dobi,

- njegove obveznosti za povrnitev škode naročniku v znesku razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi napak utrpel in zneskom unovčenega finančnega zavarovaja za odpravo napak v garancijski dobi.

- člen

V primeru, da izvajalec ne izpolni pogodbenih obveznosti v dogovorjenem roku iz te pogodbe ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša nič celih pet odstotka (0,5%) pogodbene vrednosti brez DDV, za vsak dan zamude, vendar ne več kot deset odstotkov (10%) skupne pogodbene vrednosti brez DDV.

V kolikor skupni znesek pogodbene kazni preseže deset odstotkov (10%) pogodbene vrednosti brez DDV, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi, brez kakršnekoli odgovornosti do izvajalca.

- člen

Pogodbena kazen se obračuna s končno situacijo. Naročnik in izvajalec soglašata, da naročnikova pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Plačilo pogodbene kazni ne izključuje ali znižuje odgovornosti za morebitno škodo.

Če ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo zaradi zamude v višini, ki jo bo naročnik zaračunal po prevzemu del.

Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če le-to ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višini nastalih stroškov in škode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

V primeru iz prvega odstavka se roki, ki so določeni v tej pogodbi, ne podaljšajo.

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da so sestavni deli te pogodbe:

- razpisna dokumentacija;

- projekt notranje opreme;

- ponudba izvajalca;

- dokazila o izpolnjevanje okoljskih zahtev za lesene izdelke;

- ostala relevantna dokumentacija.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje pogodbenih strank, najprej veljajo določila te pogodbe, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

- člen

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, ga bo naročnik pisno opozoril in pozval k izpolnitvi svojih obveznost ter mu določil primeren rok za izpolnitev, ki ne bo daljši od tridesetih (30) dni. Če izvajalec ne upošteva pisnega opozorila naročnika, ima naročnik pravico odstopiti od te pogodbe brez odpovednega roka in brez obveznosti do izvajalca ter unovčiti finančno zavarovanje.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe in unovči finančno zavarovanje brez vnaprejšnjega opozorila in brez obveznosti do izvajalca v primeru, kadar izvajalec svoje pogodbene obveznosti izvaja v nasprotju z izrecnimi zahtevami/navodili naročnika ali v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo ali v primeru kadar je očitno, da izvajalec ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti.

O odstopu od pogodbe bo naročnik izvajalca pisno obvestil priporočeno po pošti. V primeru odstopa od pogodbe sta pogodbeni stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.

- člen

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo predmeta pogodbe, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled dobave blaga.

Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvedbo gradnje, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma najmanj za določeno obdobje, ki ga naročnik sporoči izvajalcu, po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Dokumentacija o izvedbi gradnje je podlaga za spremljanje in nadzor nad njeno izvedbo.

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi z izvedbo gradnje ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi gradnje.

Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti dobave, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.

Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

- člen

V primeru, da izvajalec ne upošteva zahtev načela „ne škoduje bistveno“ in drugih okoljskih zahtev, določenih v tej pogodbi, si naročnik pridržuje pravico do uvedbe pogodbene kazni ali zadržanja plačila, dokler niso odpravljene vse kršitve, v skladu z določbami veljavne zakonodaje EU in nacionalne zakonodaje.

Pri obračunu pogodbene kazni se smiselno uporablja določba 17. člena te pogodbe.

- člen

Izvajalec se obvezuje, da ne bo obljubil, ponudil ali dal kakšne nedovoljene koristi (darila ali plačila v denarju, ali kakem drugem dragocenem predmetu), posredno ali neposredno kakemu funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu, oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na odločitev naročnika, da bi s tem:

- pridobil posel

- sklenil posel pod ugodnejšimi pogoji

- vplival na opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti

- vplival na drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi županu, funkcionarju, zaposlenemu ali drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že sklenjena pogodba nična.

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

  - v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec/dobavitelj ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru, da so izpolnjeni pogoji za predčasno prenehanje pogodbe po prejšnjem odstavku, naročnik odstopi od pogodbe.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škode ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.

- člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz pogodbe odločalo pristojno sodišče v Murski Soboti.

- člen

Ta pogodba je napisana v dveh (3) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik (2) izvoda, izvajalec pa en (1) izvod.

- člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank in velja za čas veljavnosti, kot je opredeljeno v pogodbi.

Pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem pridobitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

| Podpisano dne:____________ |  | Podpisano dne: ______________ |
| --- | --- | --- |
| IZVAJALEC: |  | NAROČNIK: |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  | Dom starejših Rakičan |
| Direktor: |  | Direktor: |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  | Zoran Hoblaj |

OBR-8

VZOREC SPORAZUMA O IZVAJANJU SKUPNIH UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU NA SKUPNEM DELOVIŠČU

Na podlagi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 43/11) izvajalci del, ki izvajajo dela na skupnem delovišču, sklenejo

S P O R A Z U M

o skupnih določilih, ukrepih, normativih in organizaciji varnosti in zdravja pri delu, ter o pravicah in obveznostih izvajalcev del na skupnem delovišču.

Naročnik:	DOM STAREJŠIH RAKIČAN, Ulica dr. Vrbnjaka 1, Rakičan, 9000 Murska Sobota

Izvajalec:	Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Delovišče oz. objekti:

GRADNJA DOMA STAREJŠIH V DOBROVNIKU PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI

- člen

S tem sporazumom se urejajo skupni varnostni ukrepi na objektih naročnika, zlasti pa:

- določitev ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja in varstva pred požarom ter ukrepi za varovanje okolja;

- določitev drugih obveznosti pogodbenih strank pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu;

- določitev odgovornih oseb in njihovih odgovornosti.

Podpisnika sporazuma ugotavljata, da bo izvajalec opravljal v skladu s pogodbo dogovorjena dela na delovišču oz. na objektu naročnika in se s tem sporazumom dogovorita, da bosta uskladila svoje delo tako, da bo zagotovljena varnost pred tveganjem za poškodbe in zdravje pri delu njunih delavcev. Kot skupno delovišče se šteje tista delovna površina, kjer istočasno opravljajo dela delavci dveh ali več izvajalcev.

- člen

Odgovorna oseba izvajalca, določena za izvajanje skupnih ukrepov iz pisnega sporazuma ter varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču je: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Podpis: __________________

Odgovorna oseba naročnika, določena za izvajanje skupnih ukrepov iz pisnega sporazuma ter varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču je: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Podpis: __________________

- člen

Odgovorni osebi iz prejšnjega člena imata naslednja pooblastila:

- koordinirata dogovorjene skupne varnostne ukrepe med posamezni izvajalci del;

- nadzirata izvajanje skupnih varnostnih ukrepov;

- sodelujeta pri planiranju in iskanju ustreznih varnostnih ukrepov in rešitev;

- ustavita delo za čas, ko niso zagotovljeni pogoji za varno delo.

- člen

Odgovorni vodja del izvajalca se je dolžan po potrebi vsakodnevno pred začetkom del dogovoriti o načinu varnega izvajanja posameznih del.

- člen

Izvajalec in vsakokratni odgovorni vodja izvajalca:

- mora za vse svoje delavce zagotoviti izobraževanje s področja varnosti in zdravja pri delu, skladnosti z oceno tveganja svojih delovnih mest, izpolnjevanje zdravstvenih zahtev delavcev pri izvajanju del in skladnosti z Zakonom o delovnih razmerjih ter preizkuse znanja varstva pred požarom;

- mora svoje delavce poučiti o varnem in zdravem načinu opravljanja dela in jih pred pričetkom del seznaniti s tveganji in z varnostnimi ukrepi;

- v celoti vodi delo in odgovarja za zdravje in varnost svojih delavcev na skupnem delovišču;

- skrbi, da je delovišče označeno in zavarovano;

- skrbi, da njegovi delavci s svojim delom in napravami, ki so periodično pregledane in  preizkušane, ne ogrožajo ali ovirajo drugih delavcev na delovišču, da so njegovi delavci opremljeni z ustrezno varovalno opremo, ki jo dosledno in namensko uporabljajo;

- mora delo organizirati skladno z varnostnimi ukrepi in normativi, ki veljajo na njegovo panogo in pri tem upoštevati morebitna posebna tveganja in zahteve skupnega delovišča;

- v svoji delovni ekipi mora organizirati prvo pomoč v primeru nezgode pri delu in imeti potrebno opremo za nudenje prve pomoči;

- zagotavlja ločeno zbiranje in odlaganje odpadkov na predhodno določenem mestu;

- poskrbi za varno shranjevanje opreme in materiala, ki ga pri svojem delu uporablja, v skladu z lastnostmi materiala in navodili;

- je zadolžen za gibanje zaposlenih znotraj območja izvajanja del;

- poskrbi, da se zaščiti obstoječa instalacija infrastrukture in okolice delovišča pred poškodbami, ki lahko nastanejo ob izvajanju njegovih del;

- mora naročnika obveščati o vseh nepravilnostih, neizpolnjenih varnostnih ukrepih ter o vseh možnih potencialnih nevarnostih, ki lahko ogrožajo varno delo na delovišču.

- vodi evidenco na delovišču in ima dokazila o izpolnjevanju nalog, ki so naštete v predhodnih alinejah.

- člen

Izvajalec in vsakokratni odgovorni vodja izvajalca izvaja v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu naslednje naloge:

- zagotavlja, da bo na odrejenem delovišču v skladu z veljavno zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu poskrbi za svojo in za varnost svojih delavcev, ter da s svojimi aktivnostmi ne ogrožajo drugih delavcev, ki so prisotni na skupnem delovišču;

- poskrbi za potrebno zavarovanje delovišča ob izvedbi del in zagotavlja, da so ob izvedbi prisotni strokovno usposobljeni delavci;

- skrbi, da delavci s svojim delom in uporabo delovne opreme ne ogrožajo in ne ovirajo delavcev naročnika;

- organizira delo v skladu z varnostnimi ukrepi, ki so predpisani za njegovo dejavnost in ob tem upošteva tudi ukrepe, ki jih izvaja naročnik;

- poskrbi, da se upoštevajo ukrepi požarnega varstva in ukrepi, ki jih določa požarni red naročnika;

- poskrbi, da se po končanem delu delovišče zapusti v stanju, ki je bilo pred začetkom izvedbe del.

- člen

Naročnik izvaja v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu naslednje naloge:

- na začetku obvestila o začetku del izvajalca seznani z internimi predpisi in varnostnimi ukrepi;

- omogoči izvajalcu prosto površino za ureditev delovišča in izvajanje dela;

- zagotovi pomoč pri izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu;

- prepove izvajanje nevarnih del izvajalca;

- prepove izvajanje del v primeru ogrožanja delavcev naročnika in strank na delovišču.

- člen

Odgovorne osebe vseh izvajalcev del ali od njih pooblaščene odgovorne osebe del na skupnem delovišču, morajo biti ustrezno kvalificirane, usposobljene, zdravstveno zmožne, pooblaščene in usposobljene za varno delo glede na delo, ki ga opravljajo in vodijo.

Vsi zaposleni delavci družbe izvajalca del morajo biti zdravstveno zmožni in poučeni ter usposobljeni za varno delo za delo, ki ga bodo opravljali na območju delovišča.

- člen

Ta sporazum velja od pričetka in velja do zaključka izvajanja pogodbenih del.

- člen

Sporazum je podpisan v dveh izvodih od katerega prejmeta izvajalec in naročnik po en izvod.

| Podpisano dne: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  |
| --- | --- |
| Izvajalec: |  | Naročnik: |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  | Dom starejših Rakičan |
| Direktor: |  | Direktor: |
| Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |  | Zoran Hoblaj |

OBR-9.1

Izdajatelj reference:

Naziv:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

NaslovKliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

REFERENČNO POTRDILO

Za namen dokazovanja usposobljenosti ponudnika v okviru izvedbe javnega naročila »GRADNJA DOMA STAREJŠIH V DOBROVNIKU PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI« spodaj podpisani naročnik potrjujem, da je nosilec refrence:

Naziv: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Naslov: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

za nas kvalitetno in v skladu s pogodbo izvedel gradbena, strojna in elektro dela na projektu:

Naziv projekta: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Vrednost del: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. EUR brez DDV.

Klasifikacija po CC-SI: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Datum primopredajnega zapisnika: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Predmetno potrdilo je mogoče preveriti pri osebi Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. na tel št. Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. oz. e-naslovu: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Datum: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti datum.

Žig in podpis odgovorne osebe:

OBR-9.2

Izdajatelj reference:

Naziv:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

NaslovKliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

REFERENČNO POTRDILO STROKOVNEGA KADRA

Za namen dokazovanja usposobljenosti ponudnika v okviru izvedbe javnega naročila »GRADNJA DOMA STAREJŠIH V DOBROVNIKU PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI« spodaj podpisani naročnik potrjujem, da je:

Ime in priimek: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

v skladu s pravili stroke izvajal funkcijo (ustrezno označite):

☐ vodje gradnje,

☐ namestnika vodje gradnje

v okviru spodaj navedenega projekta:

Naziv projekta: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Vrednost del: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. EUR brez DDV.

Klasifikacija po CC-SI: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Datum primopredajnega zapisnika: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Predmetno potrdilo je mogoče preveriti pri osebi Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. na tel št. Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. oz. e-naslovu: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Datum: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti datum.

Žig in podpis odgovorne osebe:

OBR-10

Naziv ponudnika:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

SEZNAM KADROV

Za namen dokazovanja usposobljenosti ponudnika v zvezi z javnim naročilom »GRADNJA DOMA STAREJŠIH V DOBROVNIKU PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«  potrjujemo, da razpolagamo z naslednjimi kadrovskimi zmogljivostmi:

VODJA GRADNJE

Ime in priimek: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Naziv delodajalca: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Delovna doba: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. let

Vpisan v imenik vodij del pri Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Št. vpisa: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Elektronski naslov: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

PODATKI O REFERENČNIH DELIH VODJE GRADNJE/NAMESTNIKA VODJE GRADNJE

Naziv: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Naročnik: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Predmet: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Čas izvedbe: od Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. do Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

VODJA DEL S PODROČJA GRADBENIŠTVA

Ime in priimek: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Naziv delodajalca: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Delovna doba: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. let

Vpisan v imenik vodij del pri Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Št. vpisa: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Elektronski naslov: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

VODJA DEL S PODROČJA STROJNIŠTVA

Ime in priimek: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Naziv delodajalca: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Delovna doba: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. let

Vpisan v imenik vodij del pri Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Št. vpisa: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Elektronski naslov: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

VODJA DEL S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

Ime in priimek: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Naziv delodajalca: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Delovna doba: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. let

Vpisan v imenik vodij del pri Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Št. vpisa: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Elektronski naslov: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Datum: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti datum.

Žig in podpis odgovorne osebe:

OBR-11

I Z J A V A

O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Podatki o pravni osebi (gospodarskem subjektu):

Polno ime:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Sedež: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Matična številka:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

ID ZA DDV:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Na podlagi šestega odstavka 14. in 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri), vam v zvezi z javnim naročilom:

»GRADNJA DOMA STAREJŠIH V DOBROVNIKU PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«

- posredujemo podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom.

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega gospodarskega subjekta udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe):

| Št. | Ime in priimek/Naziv: | Naslov stalnega bivališča/Sedež: | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
|  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
|  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| .... |  |  |  |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim gospodarskim subjektom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
|  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
|  | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. | Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. |
| ... |  |  |  |

*V primeru, da ponudnik ne bo izpolnil zgornje tabele, bo naročnik štel, da gospodarski subjekt izjavlja, da nima povezanih družb.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter se zavedamo, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujemo se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

- izjavljamo, da nismo povezani s funkcionarji naročnika predmetnega javnega naročila in, po našem vedenju, z njihovimi družinskimi člani na način, da bi bil funkcionar ali njegov družinski član v gospodarskem subjektu:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

S podpisom predmetne izjave izjavljamo in potrjujemo, da smo, pred podpisom predmetne izjave, od vseh oseb, ki so v našem gospodarskem subjektu udeležene kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali so neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležene pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu (povezane osebe iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK) pridobili podatke, da ni povezave s funkcionarjem naročnika predmetnega javnega naročila in po njihovem vedenju ni povezanosti z družinskim članom funkcionarja naročnika predmetnega javnega naročila.

Zavedamo se posledice, da je pogodba nična, če je sklenjena v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Kraj in datum)                                                                                    Žig

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Naziv in podpis zakonitega zastopnika ponudnika)

OBR-12

Gospodarski subjekt:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

- Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

- pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali

- fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka,

- podizvajalec, dobavitelj ali subjekt, katerega zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, ki predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

- V zvezi z javnim naročilom »GRADNJA DOMA STAREJŠIH V DOBROVNIKU PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI« izjavljamo, da:

- smo seznanjeni z vsemi pogoji in zahtevami Dokumentacije za oddajo javnega naročila z oznako GR-1/2025,

- se z vsemi pogoji Dokumentacije za oddajo javnega naročila z oznako GR-1/2025 v celoti strinjamo,

- izpolnjujemo vse pogoje, ki so določeni v Dokumentaciji za oddajo javnega naročila z oznako GR-1/2025, in jih bomo izpolnjevali tudi v primeru sklenitve pogodbe.

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Kraj in datum)                                                                                     Žig

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Naziv in podpis zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta)

OBR-13

Gospodarski subjekt:

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

SOGLASJE K ODPRAVI RAČUNSKIH NAPAK

V okviru oddaje ponudbe javnega naročila »GRADNJA DOMA STAREJŠIH V DOBROVNIKU PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«, skladno s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3, podajamo naslednje soglasje naročniku, da:

- popravi računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati;

- lahko popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnikain sicer tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije;

- popravi napačno zapisano stopnjo DDV v pravilno.

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Kraj in datum)                                                                                     Žig

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

(Naziv in podpis zakonitega zastopnika ponudnika)

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Obrazec se predloži le v primeru, da oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem ni državljanka Republike Slovenije in v ponudbeni dokumentaciji ni predložila potrdila o nekaznovanosti v Republiki Sloveniji.

Obrazec se predloži le v primeru, da oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem ni državljanka Republike Slovenije in v ponudbeni dokumentaciji ni predložila potrdila o nekaznovanosti v Republiki Sloveniji.

Izključitveni razlog na podlagi sprejetega sklepa Sveta Evropske unije (Sklepa sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. 4. 2022)

Ponudnik obrazec popisa del za sklop, za katerega oddaja ponudbo, priloži v e-JN v oddelek »Drugi dokumenti«.

Ta obrazec predloži ponudnik za vsakega podizvajalca, ki bo sodeloval pri javnem naročilu. Ponudnik predloži za vsakega podizvajalca izpolnjen ESPD obrazec in ostale zahtevane dokumente iz te razpisne dokumentacije.

Besedilo se utrezno oblikuje glede na to ali ponudnik nastopa s podizvajalci.

V kolikor ponudnik ne nastopa s podizvajalci, se člen ustrezno preoblikuje

V kolikor ponudnik ne nastopa s podizvajalci, se člen ustrezno preoblikuje

Besedilo odstavka se izbriše, če funkcijo vodje del s področja gradnje izvaja vodja del.

Se ustrezno prilagodi predmetu naročila

Se ustrezno prilagodi predmetu naročila

Se ustrezno prilagodi predmetu naročila

Velja za sklop 2,3,4

Velja za sklop 2,3,4

Velja za sklop 3,4

Velja za sklop 2

V kolikor ponudnik ne nastopa s podizvajalci, se člen izbriše

V kolikor ponudnik ne nastopa s podizvajalci, se člen izbriše

Velja za sklop 2

Velja za sklop 2

Velja izključno za tuje gospodarske subjekte, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

Kot družinski član se za namene te izjave štejejo: zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti.