OBRAZCI - PONUDBA

  - PONUDBA

V postopku oddaje javnega naročila » Projektiranje in gradnja po pogodbenih določilih FIDIC rumena knjiga) za projekt »Dom starejših Lendava - Enota Šalovci«, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki«, po postopku naročila male vrednosti, objavljenega na Portalu javnih naročil št. __________z dne ____2024, dajemo ponudbo, kot sledi:

Številka:	_______________________

Datum:	_______________________

- Ponudnik oz. partnerji v skupnem nastopu (v primeru skupne ponudbe se navedejo vsi partnerji):

Ponudnik______________________________________________________________________

Naslov:

Matična številka:

Id. št. za DDV:

Partner 1:_____________________________________________________________________

Naslov:

Matična številka:

Id. št. za DDV:

Partner 2:______________________________________________________________________

Naslov:

Matična številka:

Id. št. za DDV:

- Ponudbo oddajamo kot (ustrezno označiti, v kolikor je potrebno, je dopustno izbrati tudi več od spodnjih možnosti ):

    - samostojni ponudnik

    - skupna ponudba

    - ponudba s podizvajalci

    - ponudba z uporabo zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, pri čemer ti subjekti niso hkrati tudi partnerji in/ali podizvajalci

- Proučili, pregledali in razumeli smo celotno razpisno dokumentacijo za predmetno javno naročilo. V skladu s tem vam oddajamo ponudbo kot sledi:

| Skupna ponudbena cena v EUR (brez DDV) |  |
| --- | --- |
| DDV |  |
| Skupna ponudbena cena v EUR (z DDV) |  |

* DDV se obračuna in plača skladno z veljavno zakonodajo.

IV. Pogoji ponudbe:

1. Veljavnost ponudbe je do vključno 1. 4. 2025.

2. Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od izvajanja naročila ponudnikom ne bodo povrnjeni nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

3. Ponudbena cena je fiksna in nespremenljiva do končanja vseh pogodbenih del ter vključuje vse stroške, davke, prispevke in druge dajatve v skladu z razpisno dokumentacijo in pogodbo. Ponudbena cena je oblikovana po načelu »skupaj dogovorjena cena«. Naročnik bo plačal dela skladno s pogodbo.

4. Plačilni pogoji in predvideni roki za izvedbo in dokončanje del so razvidni iz pogodbe ter razpisne dokumentacije in jih v celoti sprejemamo.

5. Ponudbeno dokumentacijo smo pripravili v skladu s predpisi o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Svoje pogodbene obveznosti bomo izpolnili po navodilih naročnika in predpisi o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

6. Z oddajo ponudbe se zavezujemo, da bomo kot izbrani ponudnik v skladu z določbami razpisne dokumentacije naročniku izročili zahtevano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

7. V celoti sprejemamo pogoje v zvezi z oddajo javnega naročila in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

PONUDBENI PREDRAČUN in DODATEK K PONUDBI

Obrazca Ponudbeni predračun in Dodatek k ponudbi sta prilogi obrazca Ponudba C.01.

Ponudnik oba obrazca izpolni in podpiše in jih naloži v sistem e-JN pod razdelek »Drugi dokumenti« (ni jih potrebno nalagati v razdelek »Predračun«).

| Naročnik: | DOM STAREJŠIH LENDAVA / IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDVA |
| --- | --- |
| Predmet javnega naročila: | Projektiranje in gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) za projekt »Dom starejših Lendava - Enota Šalovci«, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki |
| Objavljeno na Portalu javnih naročil: | št. JN__________z dne ____2024 |

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

V postopku oddaje predmetnega javnega naročila v zvezi s skupno ponudbeno ceno, navedeno v obrazcu C.01 Ponudba, podajamo naslednjo specifikacijo:

PONUDBENI PREDRAČUN

|  | Dela | Cena v EUR (brez DDV) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projektiranje |  |
| 2 | Gradnja objekta |  |
| 2.1 | Gradbena dela |  |
| 2.2 | Obrtniška dela |  |
| 2.3 | Elektro instalacije |  |
| 2.4 | Strojne instalacije |  |
| 3 | Oprema |  |
| 4 | Zunanja ureditev |  |
|  | Skupna ponudbena cena (1+2+3+4) v EUR brez DDV* |  |
|  | DDV (v EUR) |  |
|  | Skupna ponudbena cena (1+2+3+4) v EUR z DDV* |  |

* Zneski 'skupna ponudbena cena', 'DDV' in 'skupna ponudbena cena z DDV' se prepišejo v obrazec C.01 Ponudba. V primeru razhajanj med zneski v tem obrazcu in obrazcu C.01 Ponudba, se upoštevajo zneski iz tega obrazca.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

| Naročnik: | DOM STAREJŠIH LENDAVA / IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDVA |
| --- | --- |
| Predmet javnega naročila: | Projektiranje in gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) za projekt »Dom starejših Lendava - Enota Šalovci«, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki |
| Objavljeno na Portalu javnih naročil: | št. JN__________z dne ____2024 |

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

DODATEK K PONUDBI

|  | Podtočke splošnih ali posebnih FIDIC pogojev |  |
| --- | --- | --- |
| Ime in naslov naročnika | 1.1.2.2 & 1.3 | DOM STAREJŠIH LENDAVA / IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDVA Slomškovo naselje 7, 9220 Lendava / Lendava |
| Ime in naslov izvajalca | 1.1.2.3 & 1.3 | Se vnese besedilo |
| Ime in naslov inženirja | 1.1.2.4 & 1.3 | Se vnese besedilo |
| Sistem za elektronski prenos | 1.3 | preko elektronske pošte, ki jo določi inženir ali naročnik |
| Veljavno pravo | 1.4 | Republike Slovenije |
| Sporazumevalni jezik | 1.4 | slovenski jezik |
| Začetek Del | 1.1.3.2. 8.1 | največ 14 dni po sklenitvi Pogodbe |
| Rok za dokončanje Del (od Datuma začetka do izdaje Potrdila o izvedbi) | 1.1.3.3. 8.3. | - rok za projektiranje 75 dni od sklenitve pogodbe, - rok za izvedbo vseh del (GOI del oz. gradnjo stavbe z zunanjo ureditvijo ter dobavo in montažo opreme), vključno z odpravo napak in podpisom Potrdila o prevzemu pa rok 30.4.2026 - uporabno dovoljenje do 30.5.2026 - končni rok, vključno z izdajo Potrdila o izvedbi, 15.6.2026 |
| Rok za reklamacijo napak | 1.1.3.7. 11.1 | Največ 28 dni oz. do izdaje Potrdila o prevzemu |
| Rok za obvestilo o nepredvidljivih zmotah, napakah in pomanjkljivostih v zahtevah naročnika | 1.9 | 10 koledarskih dni od sklenitve pogodbe |
| Rok za dostop na gradbišče | 2.1 | ob uvedbi v delo |
| Znesek Garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti | 4.2 | 10 % celotne pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost (DDV) |
| Znesek Garancije za odpravo napak v splošnem garancijskem roku | 4.25 | 5 % končne pogodbene vrednosti, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV) |
| Rok za obvestilo o pomotah, napakah ali drugih pomanjkljivostih | 5.1 | 10 koledarskih dni od sklenitve Pogodbe |
| Normalni delovni čas | 6.5 | vsi svetli deli dneva, vse dni v tednu, vse do dokončanja pogodbenih del, razen ob dela prostih dnevih in praznikih, |
| Rok za dostavo podrobnega terminskega programa | 8.3 | 10 koledarskih dni po obvestilu o začetku del |
| Odškodnine za zamude pri Delih | 8.7 14.15 | 5‰ (pet promilov) od celotne pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost (DDV) za vsak zamujeni koledarski dan |
| Maksimalen znesek odškodnine za zamudo | 8.7 | 10 % od celotne pogodbene vrednosti, z davkom na dodano vrednost (DDV) |
| Garancija: -gradbena dela -vgrajena oprema, materiali in instalacije -naprave in (nevgrajena) oprema -solidnost gradbe, streha, fasada, hidroizolacija | 11.3 | 5 let 5 let 3 leta 10 let |
| Minimalni znesek Potrdil o vmesnem plačilu | 14.6 | Ni zahtevan minimalni znesek |
| Valuta | 14.15 | EUR (evro) |
| Rok za predložitev zavarovanja in zavarovanja projektantske odgovornosti | 18.1, 18.5 | 15 dni po sklenitvi Pogodbe |
| Minimalni znesek zavarovanja tretje osebe | 18.3 | 100.000 EUR (GZ-1) 200.000 EUR (gradbeno zavarovanje) |
| Zavarovanje projektantske odgovornosti | 18.5 | zakonski minimum (ZAID) |
| KRS | 20.2 | 3 članski |
| Kraj arbitraže | 20.6 | Ljubljana |

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

PODATKI O PONUDNIKU

| Naziv gospodarskega subjekta: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov gospodarskega subjekta: |  |  |  |
| Kontaktna oseba: |  |  |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |  |  |
| Telefon: |  |  |  |
| ID za DDV: |  |  |  |
| Matična številka gospodarskega subjekta: |  |  |  |
| Št. transakcijskega računa: |  |  |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES | DA |  | NE |
| OSEBE, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem: |  |  |  |
| Registrirani smo za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, in sicer: | Šifra dejavnosti: | Naziv dejavnosti: |  |
| Poklicni ali poslovni register, v katerega smo vpisani: |  |  |  |

Tekoča bonitetna ocena (najmanj SB6): _______

V primeru skupne ponudbe ta obrazec izpolni vsak partner v skupni ponudbi.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

V zvezi z javnim naročilom »Projektiranje in gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) za projekt »Dom starejših Lendava - Enota Šalovci«, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki«, objavljenim na Portalu javnih naročil št. __________z dne ____2024,

izjavljamo (obkrožiti in po potrebi izpolniti):

a) da ne nastopamo s podizvajalcem

b) da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo podatke o njih:

| Naziv gospodarskega subjekta: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov gospodarskega subjekta: |  |  |  |  |  |  |
| Elektronski naslov: |  |  |  |  |  |  |
| Telefon: |  |  |  |  |  |  |
| ID za DDV: |  |  |  |  |  |  |
| Matična številka gospodarskega subjekta: |  |  |  |  |  |  |
| Št. transakcijskega računa: |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba: |  |  |  |  |  |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES |  | DA |  |  |  | NE |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačila: |  | DA |  |  |  | NE |
| V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo: |  |  |  |  |  |  |
|  | SOGLAŠAMO |  |  |  | NE SOGLAŠAMO |  |
| da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem nastopamo kot podizvajalec), v zvezi z izvedbo predmetnega javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, na podlagi izstavljenih situacij oziroma računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računu oziroma situaciji, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec. |  |  |  |  |  |  |
| V kolikor podizvajalec neposrednega plačila ne zahteva bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela neposredno povezana s predmetom javnega naročila. |  |  |  |  |  |  |
| OSEBE, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem: |  |  |  |  |  |  |
| Registrirani smo za dejavnost, ki jo prevzemamo v okviru predmetnega javnega naročila, in sicer: |  | Šifra dejavnosti: |  | Naziv dejavnosti: |  |  |
| Poklicni ali poslovni register, v katerega smo vpisani: |  |  |  |  |  |  |
| Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del): |  |  |  |  |  |  |
| Vrednost del: |  |  |  |  |  |  |
| Kraj izvedbe del: |  |  |  |  |  |  |
| Rok izvedbe del: |  |  |  |  |  |  |

Izjavljamo, da smo seznanjeni s celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, in da z njo v celoti soglašamo.

| Kraj in datum: | Ponudnik: Žig in podpis: |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Podizvajalec: Žig in podpis: |

Opomba: Ta obrazec se kopira za vsakega podizvajalca posebej. Obrazec podpišeta ponudnik oz. gospodarski subjekt, ki bo v izvedbo del vključil podizvajalca in podizvajalec!

IZJAVA ZA GOSPODARSKI SUBJEKT

(samostojni ponudnik, ponudnik v skupni ponudbi, podizvajalec, subjekt, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik)   - ustrezno obkroži/označi

Naziv gospodarskega subjekta:	 _____________________________________________

Sedež (naslov) gospodarskega subjekta:	______________________________________

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- sprejemamo in izpolnjujemo vse pogoje in druge zahteve iz razpisne dokumentacije, za javno naročilo z oznako JN___________, katerega predmet je »Projektiranje in gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) za projekt »Dom starejših Lendava - Enota Šalovci«, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki«, in sicer:

- bomo na zahtevo naročnika predložili vsa potrebna dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev, morebiti potrebna pooblastila za preveritev izpolnjevanja zahtevanih pogojev oziroma podatkov, podatke o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudbe;

- so podatki in dokumenti, ki so podani v ponudbi, resnični in da elektronske verzije v sistemu e-JN priloženih dokumentov ustrezajo originalu ter da za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost dokumentov prevzemamo popolno odgovornost;

- naši družbi in osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe ali osebam, ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju ZJN-3);

- naša družba ima na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izpolnjene vse obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt izpolnjuje obveznost iz prejšnjega stavka, če ima na rok za oddajo prijav ali ponudb poravnane neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več. Naša družba ima predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe;

- naša družba na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščena v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3;

- naši družbi v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri nam je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;

- nad našo družbo ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, niti se ni v skladu s predpisi druge države nad našo družbo začel postopek ali pa ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami, kot našteto v tej alineji;

- naši družbi se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti (zaradi katerih bi naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali izvedel druge primerljive sankcije), prav tako naša družba ni zagrešila hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi česar bi bila omajana naša integriteta;

- naša družba je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila in vpisana v poklicni oz. poslovni register, ki se vodi v državi članici, v kateri ima naša družba sedež;

- naša družba ni (izjava velja za ponudnika in vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu; izjava velja tudi za podizvajalce in subjekte, na čigaršnje zmogljivosti se sklicuje ponudnik, če je vrednost njegovih gradenj, storitev oziroma dobav večja od 10 % ponudbene vrednosti (brez DDV):

  - ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,

  - pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali

  - fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej,

- na dan oddaje ponudbe naša tekoča bonitetna ocena, izdano s strani AJPES, po pravilih Basel II znaša najmanj SB6 ali boljše (izjava velja samo za ponudnika in vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu; drugi subjekti lahko ta del izjave prečrtajo);

- naša družba v zadnjih 12 mesecih pred datumom za oddajo ponudb ni imela blokiranega nobenega transakcijskega računa;

- naša družba je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno izvedla najmanj en (1) referenčni posel, s katerim izkazujemo izpolnjevanje pogoja 11, določenega v poglavju B. 02. 7 razpisne dokumentacije. (izjava velja za subjekt, ki izpolnjevanje pogoja zagotavlja; drugi subjekti lahko ta del izjave prečrtajo);

- naša družba razpolaga z osebo, ki bo pri predmetnem javnem naročilu opravljala funkcijo vodje gradnje, s katero izkazujemo izpolnjevanje pogoja 12, določenega v poglavju B. 02. 7 razpisne dokumentacije (izjava velja za subjekt, ki izpolnjevanje pogoja zagotavlja; drugi subjekti lahko ta del izjave prečrtajo);

- naša družba razpolaga z osebo, ki bo pri predmetnem javnem naročilu opravljala funkcijo vodje projektiranja, s katero izkazujemo izpolnjevanje pogoja 13, določenega v poglavju B. 02. 7 razpisne dokumentacije (izjava velja za subjekt, ki izpolnjevanje pogoja zagotavlja; drugi subjekti lahko ta del izjave prečrtajo);

- naša družba je seznanjena z zahtevami Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23) ter jih bo upoštevala v fazi izvajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila (izjava velja samo za ponudnika in vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu; drugi subjekti lahko ta del izjave prečrtajo);

- vsa dobavljena oprema bo ustrezala vsem tehničnim specifikacijam naročnika in standardom, ki veljajo v EU in v Republiki Sloveniji (izjava velja samo za ponudnika in vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu; drugi subjekti lahko ta del izjave prečrtajo);

- strinjamo se z vzorcem pogodbe (izjava velja samo za ponudnika in vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu; drugi subjekti lahko ta del izjave prečrtajo);

- bomo ob morebitni izbiri in podpisu pogodbe za izvedbo predmetnega javnega naročila, imeli ves čas trajanja pogodbe sklenjeno veljavno zavarovanje za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v višini najmanj 100.000,00 EUR in gradbeno zavarovanje v višini najmanj 200.000,00 EUR, kot je določeno v pogoju 16 razpisne dokumentacije in vzorcu pogodbe (izjava velja samo za ponudnika in vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu; drugi subjekti lahko ta del izjave prečrtajo);

- bomo ob morebitni izbiri za izvedbo predmetnega javnega naročila, najkasneje v desetih (10) koledarskih dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročili finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, predvideno s pogodbo oz. v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila (obrazec E.01 Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti). (izjava velja samo za ponudnika in vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu; drugi subjekti lahko ta del izjave prečrtajo);

- bomo ob morebitni izbiri za izvedbo predmetnega javnega naročila, naročniku na njegov poziv, v roku osmih (8) dni od prejema poziva, posredovali podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe (izjava velja samo za ponudnika in vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu; drugi subjekti lahko ta del izjave prečrtajo);

- nismo povezani s funkcionarjem in po našem vedenju nismo povezani z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK) (izjava velja samo za ponudnika in vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu; drugi subjekti lahko ta del izjave prečrtajo).

Kraj:      						Ime in priimek odgovorne osebe:

Datum:      						________________________

Podpis odgovorne osebe

REFERENČNI POSEL

Naziv gospodarskega subjekta:	 _____________________________________________

Sedež (naslov) gospodarskega subjekta:	______________________________________

| Naročnik referenčnega posla (naziv in naslov) |  |
| --- | --- |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco (ime in priimek, telefon, e-naslov) |  |
| Naziv referenčnega posla |  |
| Izvajalec referenčnega posla (naziv in naslov) |  |
| Naziv in številka pogodbe, datum sklenitve pogodbe, pogodbena vrednost (v EUR brez DDV) |  |
| Partnerji pri izvedbi referenčnega posla (če je šlo za skupni posel) |  |
| Opis posla, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev (skupna bruto površina objekta; klasifikacija objekta) |  |
| Datum primopredaje objekta |  |

Kraj:      						Ime in priimek odgovorne osebe:

Datum:      						________________________

Podpis odgovorne osebe

VODJA GRADNJE

V zvezi z javnim naročilom »Projektiranje in gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) za projekt »Dom starejših Lendava - Enota Šalovci«, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki«, objavljenim na Portalu javnih naročil št. __________z dne ____2024,

imenujemo naslednjega vodjo gradnje:

Ime in priimek vodje gradnje:	 _____________________________________________

Zaposlen pri (firma in sedež gospodarskega subjekta):	__________________________

Strokovna izobrazba: ____________________

Št. vpisa v imenik: __________________

Referenca vodje gradnje:

| Naročnik referenčnega posla (naziv in naslov) |  |
| --- | --- |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco (ime in priimek, telefon, e-naslov) |  |
| Naziv referenčnega posla |  |
| Izvajalec referenčnega posla (naziv in naslov) |  |
| Naziv in številka pogodbe, datum sklenitve pogodbe, pogodbena vrednost (v EUR brez DDV) |  |
| Opis posla, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev (skupna bruto površina objekta; klasifikacija objekta) |  |
| Datum primopredaje objekta |  |

Kraj:      						Ime in priimek odgovorne osebe:

Datum:      						________________________

Podpis odgovorne osebe

*Naročnik si pridržuje informacije, navedene v tem obrazcu, dodatno preverjati.

VODJA PROJEKTA/PROJEKTIRANJA

V zvezi z javnim naročilom »Projektiranje in gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) za projekt »Dom starejših Lendava - Enota Šalovci«, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki«, objavljenim na Portalu javnih naročil št. __________z dne ____2024,

imenujemo naslednjega vodjo projekta/projektiranja:

Ime in priimek vodje projekta/projektiranja:	 _____________________________________

Zaposlen pri (firma in sedež gospodarskega subjekta):	__________________________

Strokovna izobrazba: ____________________

Št. vpisa v imenik: __________________

Referenca vodje projekta/projektiranja:

| Naročnik referenčnega posla (naziv in naslov) |  |
| --- | --- |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco (ime in priimek, telefon, e-naslov) |  |
| Naziv referenčnega posla |  |
| Izvajalec referenčnega posla (naziv in naslov) |  |
| Naziv in številka pogodbe, datum sklenitve pogodbe, pogodbena vrednost (v EUR brez DDV) |  |
| Opis posla, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev (skupna bruto površina objekta; klasifikacija objekta) |  |
| Datum primopredaje objekta |  |

Kraj:      						Ime in priimek odgovorne osebe:

Datum:      						________________________

Podpis odgovorne osebe

*Naročnik si pridržuje informacije, navedene v tem obrazcu, dodatno preverjati.

IZJAVA - UredbA o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23)

V zvezi z javnim naročilom »Projektiranje in gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) za projekt »Dom starejših Lendava - Enota Šalovci«, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki«, objavljenim na Portalu javnih naročil št. __________z dne ____2024,

izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23), in sicer:

- bombaž ali druga naravna vlakna, vsebovana v tekstilnih izdelkih, morajo v najmanj 10% vseh izdelkov zajemati bombažna ali druga naravna vlakna, pridobljena na ekološki način;

- osebni in prenosni računalniki ter zasloni so uvrščeni v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu;

- delež opreme za zajem, obdelavo in prikaz slik ter televizorjev, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 70 % vseh artiklov;

- delež hladilnikov, zamrzovalnikov in njunih kombinacij, pomivalnih, pralnih in sušilnih strojev, sesalnikov in klimatskih naprav, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 80 % vseh artiklov;

- delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu znaša najmanj 70 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva, razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča;

- delež grelnikov vode, grelnikov prostorov in njihovih kombinacij ter hranilnikov tople vode, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 85 %;

- delež sanitarnih armatur, ki so nameščene v nestanovanjskih prostorih za več uporabnikov in pogosto uporabo ter omogočajo omejitev časa posamezne uporabe vode, znaša najmanj 70 %;

- delež splakovalnih sistemov iz opreme za stranišča na splakovanje in opreme za pisoarje, ki vključuje napravo za varčevanje z vodo, znaša najmanj 60 %;

- delež recikliranega ali ponovno uporabljenega gradbenega lesa v leseni stenski plošči znaša najmanj 10 %;

- delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbah znaša najmanj 30 % prostornine vgrajenih materialov (brez notranje opreme, plošče pritlične etaže in pod njo ležečih konstrukcij), razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča, pri čemer je lahko delež lesa za tretjino manjši, če se v stavbo vgradi najmanj 10 % gradbenih proizvodov, ki imajo znak za okolje tipa I ali III;

- delež električnih sijalk, ki so uvrščene v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %;

- delež svetilk, ki omogoča uporabo električnih sijalk, uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %;

- razsvetljava v notranjih prostorih omogoča uporabo predstikalnih naprav z možnostjo zatemnjevanja pri najmanj 40 % vseh sijalk;

- delež okrasnih rastlin, ki so prilagojene lokalnim razmeram gojenja, znaša najmanj 70 %, pri čemer ni dopustno naročati invazivnih tujerodnih vrst okrasnih rastlin;

- delež okrasnih medonosnih rastlin znaša najmanj 25 %;

- delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbnem pohištvu znaša najmanj 80 % prostornine vgrajenih materialov (brez stekla in stavbnega okovja), razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča;

ter jih bomo upošteval v fazi izvajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila »Projektiranje in gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) za projekt »Dom starejših Lendava - Enota Šalovci«, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki«.

Kraj in datum: 							Žig in podpis ponudnika:

OBRAZCI – DRUGE IZJAVE

- D.02 IZJAVA O UDELEŽBI PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

(priloži samo izbrani ponudnik)

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta (naziv/ime gospodarskega subjekta, matična št., naslov):   ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Neposredna in posredna udeležba v lastništvu gospodarskega subjekta:

- Udeležba fizičnih oseb

| ime in priimek | naslov prebivališča | delež lastništva |
| --- | --- | --- |

- Udeležba pravnih oseb

| firma | sedež | matična št. | delež lastništva | lastniki poslovnih deležev/delnic družbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Udeležba tihih družbenikov v gospodarskem subjektu in lastnikih gospodarskega subjekta

| firma /ime in priimek | sedež/ naslov prebivališča | matična št. | delež lastništva |
| --- | --- | --- | --- |

- Udeležba gospodarskih subjektov, povezanih z gospodarskim subjektom ali lastniki gospodarskega subjekta – povezane družbe v gospodarskem subjektu in lastnikih gospodarskega subjekta

| firma | sedež | matična št. | delež lastništva |
| --- | --- | --- | --- |

Gospodarski subjekt soglašam, da lahko naročnik to izjavo oz. podatke iz te izjave na zahtevo predloži komisiji za preprečevanje korupcije v skladu s 6. odstavkom 14. člena ZintPK. Naročnik je dolžan varovati izjavo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Gospodarski subjekt jamči za aktualnost, pravilnost in točnost podatkov iz te izjave. Če gospodarski subjekt predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe/okvirnega sporazuma.

Gospodarski subjekt izrecno jamči, da je v izjavi navedel vse fizične osebe, ki so neposredno ali posredno udeležene v lastništvu gospodarskega subjekta.

Ime in priimek: _______________________

Funkcija: _____________________

Podpis: ___________________

Dne _____________

- D.03 IZJAVA o standardiziranih kategorijah podatkov zaradi zagotavljanja zaščite finančnih interesov EU

V skladu z 22. členom, 2. točke (d), Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost, podajam

IZJAVO O STANDARDIZIRANIH KATEGORIJAH PODATKOV ZARADI ZAGOTAVLJANJA ZAŠČITE FINANČNIH INTERESOV EU

- Ime končnega prejemnika sredstev:

______________________________________________________________________

(navedite naziv ponudnika)

- Ime izvajalca in podizvajalca, kadar je končni prejemnik sredstev javni naročnik v skladu s pravom Unije ali nacionalnim pravom o javnem naročanju:

________________________________________________________________________

(navedite naziv izvajalca in podizvajalca, samo v primeru, da to ni dejanski lastnik)

- Imena, priimki in datumi rojstva dejanskih lastnikov prejemnika sredstev  (z lastniškim deležem 25% ali več %) ali izvajalca, kot so opredeljeni v točki 6. člena 3 Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta (26);

| Ime in priimek | Datum rojstva |
| --- | --- |

- Za izvedbo storitev/dobavo blaga smo prejeli sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost in drugih skladov Unije:

DA			NE

(vezano na že prejeta plačila iz sredstev Mehanizma in drugih skladov Unije)

V primeru prejetih sredstev izpolnite tabelo.

| Projekt* | Znesek | Znesek sofinanciranja |
| --- | --- | --- |

(*Opomba: seznam vseh ukrepov za izvajanje reform in naložbenih projektov v okviru načrta za okrevanje in odpornost s skupnim zneskom javnega financiranja teh ukrepov in navedbo zneska sredstev, ki se izplačajo v okviru Mehanizma in drugih skladov Unije.)

DOM STAREJŠIH LENDAVA / IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDVA, Slomškovo naselje 7, 9220 Lendava / Lendava, potrebuje zgoraj navedene standardizirane kategorije podatkov oziroma dostop do njih za namene revizije in nadzora in za zagotovitev primerljivih informacij o porabi sredstev v zvezi z ukrepi za izvajanje reform in naložbenih projektov v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

S podpisom izjave se strinjamo, da DOM STAREJŠIH LENDAVA / IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDVA, Slomškovo naselje 7, 9220 Lendava / Lendava, pridobiva, evidentira, hrani osebne podatke ter jih posreduje inštitucijam, skladno z navodili za izvajanje projekta »Projektiranje in gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) za projekt »Dom starejših Lendava - Enota Šalovci«, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki«, ki se financira iz EU sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost (NOO) »NextGenerationEU«.

Ime in priimek odgovorne osebe:____________________

Datum:_____________

Podpis:_______________

Žig

- D.04 IZJAVA o preprečevanju dvojnega financiranja

Ponudnik ___________________________ (naziv), ____________________________________________ (sedež oz. poslovni naslov), ____________________ (davčna št.), ______________ (matična št.), zanj ___________________________________ (navedba imena in priimka zakonitega zastopnika),

na podlagi 22. člena Uredbe (EU) 2021/2014 (UL L 57) potrjujem,

da v kolikor bom v postopku javnega naročila, oznaka javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil JN__________________, naročnika DOM STAREJŠIH LENDAVA / IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDVA, Slomškovo naselje 7, 9220 Lendava / Lendava, predmet javnega naročila »Projektiranje in gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) za projekt »Dom starejših Lendava - Enota Šalovci«, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki« izbran kot izvajalec,

istih stroškov in izdatkov, ki mi bodo nastali z izpolnitvijo predmeta pogodbe, nisem in ne bom uveljavljal v okviru drugega projekta, ki se financira iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, iz drugih programov EU, slovenskega proračuna ali iz drugih javnih virov ter,

da sem seznanjen, da bo Ministrstvo, če katerikoli izmed nadzornih organov, ki preverjajo izvajanje ukrepov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, ugotovi nespoštovanje določb o prepovedi dvojnega financiranja, zahtevalo vračilo neupravičeno porabljenih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dne nakazila sredstev na transakcijski račun izvajalca do dne vračila sredstev na račun Ministrstva za solidarno prihodnost.

_________________________ 		_____________________________________

(kraj, datum) 					(podpis zakonitega zastopnika, žig)

- D.05 IZJAVA po 22. členu Uredbe (EU) 2021/241

IZJAVA

Ponudnik____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________, zanj ___________________________________,

v zvezi z izpolnitvijo obveznosti iz javnega naročila naslovom »Projektiranje in gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) za projekt »Dom starejših Lendava - Enota Šalovci«, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki« za naročnika DOM STAREJŠIH LENDAVA / IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDVA, Slomškovo naselje 7, 9220 Lendava / Lendava  (v nadaljevanju: naročnik), vezano na pridobitev in koriščenje sredstev iz z Mehanizma za okrevanje in odpornost, določeno v 22. členu Uredbe (EU) 2021/241,

- naročnika pooblaščam, da

pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) pridobi in preveri podatke iz Registra dejanskih lastnikov v povezavi s ponudnikom ter njegovimi dejanskimi lastniki;

- izjavljam, da so podatki o dejanskih lastnikih ponudnika

| Zaporedna številka | Ime in priimek dejanskega lastnika | Datum rojstva dejanskega lastnika |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

na dan podpisa te izjave točni oz. resnični;

- izjavljam, da bom ob vsakokratni spremembi podatkov o dejanskih lastnikih naročniku nemudoma oz. najkasneje v roku, določenem s pogodbo / sporazumom / dogovorom, posredoval spremenjene podatke. Podatke bom posredoval tudi na podlagi morebitnega poziva naročnika, in sicer v roku, določenem v pozivu;

- potrjujem, da dejanski lastnik(i) ponudnika skladno s 24. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma;

- izjavljam, da sem seznanjen z namenom, načinom, pravno podlago za obdelavo, roku hrambe in o načinu varstva osebnih podatkov s strani naročnika, ki se nanašajo na osebne podatke, pridobljene na podlagi predmetne izjave.

________________________                                                  ___________________________

(kraj, datum)                                                                              (podpis, žig)

IZJAVA o izpolnjevanju načela DNSH

Gospodarski subjekt _____________________________________________________________ (naziv in naslov),  zanj ___________________________________ (zakoniti zastopnik),

izjavljamo, da bomo pri izvajanju del, v okviru predmetnega javnega naročila z naslovom »Projektiranje in gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) za projekt »Dom starejših Lendava - Enota Šalovci«, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki« naročnika obveznosti DOM STAREJŠIH LENDAVA / IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDVA, Slomškovo naselje 7, 9220 Lendava / Lendava upoštevali načelo „da se ne škoduje bistveno“, okoljskim ciljem Evropske unije iz Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb in spremembi Uredbe (EU) 2019/2088.

Pri tem se upoštevata tako okoljski vpliv same dejavnosti kot okoljski vpliv proizvodov in storitev, ki jih ta dejavnost zagotavlja, v njihovem celotnem življenjskem ciklu, pri čemer se zlasti upošteva proizvodnja, uporaba in konec življenjske dobe teh proizvodov in storitev.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Ime in priimek odgovorne osebe:____________________

Kraj in datum:_____________

Podpis:_______________

Žig

V primeru, da ponudnik nastopa s partnerjem, se predmetni obrazec predloži tudi za partnerja.

FINANČNA ZAVAROVANJA

  - OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Murska Sobota po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

  - Obrazec zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK  IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Murska Sobota po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

  - Obrazec POGODBE

Pogodba št. _____________

za izvedbo projekta

»Projektiranje in gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) za projekt »Dom starejših Lendava - Enota Šalovci«, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki«

sklenjena med

NAROČNIKOM: DOM STAREJŠIH LENDAVA / IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDVA, Slomškovo naselje 7, 9220 Lendava / Lendava, ki ga zastopa Goran Kuzma, direktor,

| Matična številka: 5865948000 |  |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): SI 61758884 |  |
| Transakcijski račun (TRR): SI56 0110 0603 0266 351, odprt pri UJP |  |

(v nadaljevanju: naročnik)

in

IZVAJALCEM: ________________________________________________________________,
ki ga zastopa __________________________________________________________________,

| Matična številka: |  |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): |  |
| Transakcijski račun (TRR): | , odprt pri |

(v nadaljevanju: izvajalec)

(v primeru skupne ponudbe)

JV …………. združeni po sporazumu o enotnem nastopu z dne ……, po katere je:

VODILNI PARTNER: _____________________________________________________________,
ki ga zastopa __________________________________________________________________,

| Matična številka: |  |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): |  |
| Transakcijski račun (TRR): | , odprt pri |

(v nadaljevanju: vodilni partner)

PARTNER: _____________________________________________________________,
ki ga zastopa __________________________________________________________________,

| Matična številka: |  |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): |  |
| Transakcijski račun (TRR): | , odprt pri |

(v nadaljevanju: partner)

I. UVODNA DOLOČBA

- člen

(Uvodna določba)

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- se pogodba sklepa na podlagi izvedenega in oddanega javnega naročila z naslovom Projektiranje in gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) za projekt »Dom starejših Lendava - Enota Šalovci«, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki, skladno s 47. členom ZJN-3, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne _____, št. objave _________,

- se pogodba sklepa na podlagi ponudbe izvajalca, št. _________, z dne _________,

- ter naročnikove Odločitve o oddaji javnega naročila, št. _________, z dne _________, objavljene na Portalu javnih naročil, št. _________, z dne _________.

II. PREDMET POGODBE

- člen

(Predmet pogodbe)

Predmet pogodbe je projektiranje in gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) za projekt »Dom starejših Lendava - Enota Šalovci«, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.

S to pogodbo se izvajalec zavezuje, da bo v skladu s svojo ponudbo, št. _________, z dne _________, v pogodbenem roku in za pogodbeno ceno izvedel vsa dela, potrebna za izvedbo predmetnega projekta, ter da bo mogoča uporaba objekta.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del, vsebino projektnih izhodišč in popisa ostale potrebne opreme, vsebino razpisne in druge dokumentacije, ki je njen sestavni del, ter z lokacijo in terenskimi razmerami, kjer se bodo pogodbena dela izvajala. Izvajalec se vnaprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku, ki bi bil posledica bodisi nestrokovnega ogleda lokacije oz. opustitve ogleda lokacije, bodisi pomanjkljive oz. nezadostne proučitve dokumentov, ki jih je potrebno upoštevati pri izvedbi javnega naročila ter se zavezuje, da bo tovrstno pomanjkljivost ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok izvedbe, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali celote

- člen

(Sestavni deli pogodbe)

S to pogodbo se potrjuje naslednje:

- besede in izrazi v tej pogodbi imajo enake pomene, kot so jim dodeljeni v Splošnih in Posebnih pogojih pogodbe - Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec, 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI, 1. prevod v slovenski jezik l. 2001 (FIDIC Rumena knjiga);

- za naslednje dokumente velja, da sestavljajo in se razumejo in razlagajo kot del pogodbe:

- ta Pogodba

- Projektna izhodišča ter popis ostale potrebne opreme, kot sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,

- Dodatek k ponudbi,

- Posebni pogoji pogodbe,

- Splošni pogoji pogodbe - Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec, 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI, 1. prevod v slovenski jezik l. 2001 (FIDIC Rumena knjiga),

- Zahteve naročnika (Tehnične specifikacije – DGD dokumentacija),

- Ponudba izvajalca,

- Ponudbeni predračun s cenami,

- Terminski program

- Zavezujoč pravni akt o skupni izvedbi naročila, kadar je izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev,

- Vsi drugi dokumenti, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Zgoraj navedeni dokumenti predstavljajo priloge in sestavni del te pogodbe.

Zgoraj našteti dokumenti so med seboj usklajeni in se dopolnjujejo. V primeru praznin, razlik in nasprotij med določbami posameznih dokumentov imajo dokumenti veljavo po vrstnem redu, naštetem zgoraj.

III. PLAČILA IN POGODBENA CENA oz. POGODBENA VREDNOST

- člen

(Pogodbena vrednost in sofinanciranje)

Naročnik se obvezuje, da bo plačal izvajalcu (ali podizvajalcem v skladu s to pogodbo) pogodbeno ceno za izvedbo in dokončanje del v rokih in na način, ki ga predpisuje pogodba, in sicer:

| Cena brez DDV: | EUR |
| --- | --- |
| DDV (__%) | EUR |
| Cena z DDV: | EUR |

Z besedo: ……………………………………………………………………………xx/100 EUR

V ceni so všteti vsi popusti. Vrednost DDV se obračuna po stopnji, navedeni v predhodnem odstavku. Sprememba stopnje DDV tekom trajanja pogodbe ne pomeni spremembe pogodbene vrednosti in zaradi spremembe stopnje DDV pogodbeni stranki nista dolžni sklepati dodatka k tej pogodbi.

Cena je fiksna do dokončne izvedbe vseh pogodbenih del.

Naročnik bo prejete račune plačal v rokih v skladu z veljavno zakonodajo in na način, določen v pogodbi. Pogodbena vrednost del je dogovorjena po načelu »skupaj dogovorjena cena« in vključuje tudi vrednost presežnih in manjkajočih del ter vrednost nepredvidenih del, za katere je izvajalec ob sklenitvi pogodbe vedel ali bi moral vedeti, da se morajo izvesti. Cena vključuje tudi nepredvidena dela, za katere izvajalec ob sklenitvi pogodbe ni mogel vedeti, da se morajo izvesti (nepredvidljiva nepredvidena dela), in sicer v vrednosti 10% pogodbene vrednosti.

Vsi računi (situacije) morajo biti izstavljeni v elektronski obliki (e–račun) skladno določili Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 s spremembami in dopolnitvami) in morajo vsebovati vse podatke, ki so predpisani v ZDDV-1.

Izvajalec mora račune (situacije) izstavljati na način, da iz njih izhajajo ločene vrednosti zaračunanih postavk, ki se nanašajo najmanj na:

- projektiranje (izdelava PZI, PID in druge projektne in tehnične dokumentacije, popis del),

- izvedbo GOI del,

- vgradnjo in dobavo opreme,

- zunanjo ureditev.

V primeru sprememb glede vsebine računa (situacije), vezano na predhodni odstavek tega člena, mora izvajalec upoštevati vsa navodila, ki jih bo prejel s strani naročnika tekom izvajanja pogodbe.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za solidarno prihodnost in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije na razvojnem področju: Zdravstvo in socialna varnost predstavlja Naložbo C, Komponente 15 – Dolgotrajna oskrba, naziv naložbe: Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih: »Dom starejših Lendava – enota Šalovci« in na podlagi Pogodbe št. C2720-24-190016 o sofinanciranju, sklenjene med naročnikom in Ministrstvom za solidarno prihodnost, dne 26.10.2024.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v primeru, da naročnik od ministrstva, ki sofinancira projekt, iz kakršnihkoli razlogov ne dobi sredstev ali se ta zmanjšajo, izvajanje obveznosti iz te pogodbe zmanjša oz. odloči do zagotovitve novih sredstev. V tem primeru se o nadaljnjem načinu izvajanja pogodbenih obveznosti stranki dogovorita z aneksom k tej pogodbi.

IV. PODIZVAJALCI

- člen

(Podizvajalci)

(člen se ustrezno prilagodi, glede na podatke o podizvajalcih iz ponudbe)

/ se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je seznanjen z definicijo pojma podizvajalec v skladu z določili ZJN-3.

V kolikor izvajalec pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, se zavezuje, da bo pred sklenitvijo te pogodbe z njimi sklenil podizvajalske pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. Naročnik ima pravico od izvajalca zahtevati, da mu posreduje kopije sklenjenih podizvajalskih pogodb, izvajalec pa jih je dolžan naročniku posredovati v roku sedem (7) dni od prejema poziva.

Izvajalec bo dela izvedel z naslednjimi podizvajalci:

Podizvajalec 1 (firma, naslov, matična in ID številka za DDV):. VRSTA DEL (predmet, količina):; Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____. Neposredna plačila:. Podizvajalec 2 (firma, naslov, matična in ID številka za DDV):. VRSTA DEL (predmet, količina):; Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____. Neposredna plačila:.

Izvajalec mora vsak predlog za vključitev novega podizvajalca ali predlog za zamenjavo podizvajalca podati naročniku pisno, vsaj pet (5) dni pred vključitvijo podizvajalca v delo. V predlogu mora navesti razlog, zaradi katerega je prišlo do potrebe po vključitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priložiti dokumente o izpolnjevanju pogojev iz določb dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ter podatke in dokumente v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naročanju. Predlogu mora biti predložena vsa dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje navedenih pogojev.

Izvajalec pri izvedbi predmetnega javnega naročila s podizvajalci jamči in se zaveže:

- da bodo njegovi podizvajalci dela opravljali vestno, pošteno, skladno z določili iz te pogodbe, projektne dokumentacije, veljavnimi zakonskimi predpisi ter pravili stroke,

- da v razmerju do naročnika prevzema celotno skrb in odgovornost za podizvajalce glede izvedbe in kakovosti del, ki so predmet te pogodbe,

- da bo v pogodbah, ki jih bo sklenil s podizvajalci, vnesel določila, na podlagi katerih bodo podizvajalci, v primeru, če bodo od naročnika zahtevali neposredno plačilo terjatve, ki bi jo imeli do glavnega izvajalca v zvezi s predmetom te pogodbe, naročniku izročili vso dokumentacijo o opravljenih delih in o obstoju terjatve do glavnega izvajalca in zlasti, da bodo naročniku izročili vse izvirnike dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev uporabnega ali ostalih dovoljenj.

6.a. člen

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:

- glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, - je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu.

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v sedmih (7) dneh od prejema predloga.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev

V. SOLIDARNA ODGOVORNOST

- člen

(Solidarna odgovornost partnerjev)

(člen se ustrezno prilagodi, glede na podatke v ponudbi)

V kolikor je izbrana ponudba partnerjev v skupni ponudbi se ta člen glasi:

Vsi partnerji v skupnem nastopu so neomejeno solidarno odgovorni do naročnika.

VI. POOBLAŠČENE OSEBE PO POGODBI

- člen

(Pooblaščene osebe naročnika in izvajalca)

Pooblaščene osebe pogodbenih strank po tej pogodbi so:

Za naročnika:

Pooblaščena oseba naročnika: __________________.

Pooblaščena oseba naročnika je pooblaščena, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na storitve, dogovorjene s to pogodbo, zlasti pa da kontrolira delo izvajalca in potrjuje, da izstavljeni račun ustreza opravljenemu obsegu del, skrbi za pravilnost in skladnost izplačanih računov s ponudbo, pregleduje ustreznost izvedenih aktivnosti, določenih s pogodbo oz. odloča o morebitnih potrebnih popravkih vsebine dokumentov, izdelanih na podlagi razpisne dokumentacije.

Naročnik imenuje za Inženirja in izvajanje nadzora (nadzorni organ) __________________ (navedba nadzornika).

Za izvajalca:

Pooblaščeni predstavnik:

Pooblaščena oseba izvajalca je pooblaščena, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dela po tej pogodbi, zlasti tista, ki se nanašajo na obseg izvršenih del.

Za vodjo projektiranja je imenovan:

Za vodjo gradnje je imenovan:

Vodstvo gradbišča bo skrbelo, da bo gradbiščna dokumentacija tekoče vodena in stalno na razpolago naročniku in nadzornemu organu ter sprejemalo njihova obvestila in odločitve.

VII. IZVEDBENI ROKI

- člen

(Roki za izvedbo)

Končni rok za izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti izvajalca je do 15. 6. 2026.

V ta rok so vključeni izvedba vseh zahtevanih storitev (projektiranje) in GOI del, izdelava projektne dokumentacije po izvedbi gradnje (PID, DZO, NOV, ipd.), pridobitev uporabnega dovoljenja, izdaja vseh stroškov in odpravljene vse ugotovljene pomanjkljivosti ter izdano Potrdilo o izvedbi.

Naročnik si pridržuje pravico rok izvedbe javnega naročila podaljšati skladno z določili pogodbe. Podaljšanje faznih rokov in končnega roka izvedbe samo po sebi ne daje izvajalcu pravice do dodatnega plačila.

Izvajalec se obvezuje, da bo z izvajanjem del pričel takoj po uvedbi v delo ter jih izvedel v naslednjih rokih:

- izdelava projektne dokumentacije faze PZI vključno s pridobitvijo mnenj, kjer in če to zahteva mnenjedajalec, v 75-ih dneh od sklenitve pogodbe,

- rok za izvedbo GOI del oz. gradnjo stavbe z zunanjo ureditvijo ter dobavo in montažo opreme, vključno z izdajo Potrdila o prevzemu, je 30. 4. 2026,

- uporabno dovoljenje mora biti pridobljeno do 30. 5. 2026.

Do končnega datuma iz prvega odstavka tega člena morajo biti zaključena vsa dela, odpravljene vse pomanjkljivosti in izdano Potrdilo o izvedbi. Do navedenega končnega datuma mora biti stavba pripravljena tako, da se v njej lahko prične varno in nemoteno izvajati dejavnost.

Izdano Potrdilo o izvedbi se šteje za dokončanje vseh pogodbenih obveznosti.

Razpisane storitve in dela po tej pogodbi je potrebno izvesti v roku, ki ga zahteva naročnik. Do zahtevanega roka morajo biti odpravljene vse pomanjkljivosti pri izvedbi del, ki so vezana na ta rok. Končni rok za izvedbo je bistvena sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila. V primeru zamude kateregakoli roka iz prvega ali četrtega odstavka tega člena bo naročnik izvajalcu za to obračunal pogodbeno kazen, pri čemer bo z obračunavanjem pogodbene kazni pričel s prvim dnem zamude oziroma odstopa od potrjenega terminskega plana. V kolikor bi izvajalec zamudil s končnim rokom za izvedbo pogodbenih obveznosti, je naročniku v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi mu zaradi izvajalčeve zamude nastala, kar vključuje tudi in predvsem sredstva sofinanciranja. V kolikor naročnik teh zaradi zamud izvajalca ne bi pridobil oziroma bi bile naročniku zaradi navedenega izrečene kakršnekoli finančne korekcije, je izvajalec odškodninsko odgovoren tudi za navedeno.

VIII. GARANCIJSKI ROKI

- člen

(Garancijski roki)

Izvajalec je odgovoren naročniku za morebitne napake in pomanjkljivosti del, ki so predmet te pogodbe, v času trajanja garancijskega roka, ki znaša za vsa gradbena dela ter vgrajeno opremo, materiale in instalacije 5 let, razen za solidnost in stabilnost objekta, streha in fasada ter hidroizolacija 10 let, ter za dobavljeno in montirano notranjo opremo ter naprave 3 leta.

Garancijski rok začne teči z dnem izdaje Potrdila o izvedbi.

V času garancijskih rokov je izvajalec dolžan na poziv naročnika in na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na delih oz. v zvezi z deli, ki so predmet te pogodbe, materialu in opremi in ki so posledica nestrokovne izvedbe del, slabe kvalitete dobavljenega materiala, ali opreme ali nestrokovne vgradnje le-te.

Odzivni rok izvajalca na obvestilo o napaki je do tri (3) dni in rok za odpravo napak do največ petnajst (15) dni, razen če se naročnik in izvajalec ne dogovorita drugače. Če bi bil ta rok presežen, ima naročnik pravico naročiti odpravo napak pri tretji osebi na stroške izvajalca oziroma unovčiti ustrezno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku. Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca iz te pogodbe 5% pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov.

V primeru zamude v prejšnjem odstavku navedenega odzivnega roka, bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen, in sicer za vsak koledarski dan zamude 0,1% od pogodbene vrednosti del, na katere se zamuda nanaša, vendar skupno največ 1% od skupne pogodbene vrednosti (z DDV).

V kolikor bi bile pri izvedenih delih oz. vgrajeni opremi ugotovljene takšne napake in pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče odpraviti oz. odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik pravico, da zahteva novo izvedbo del na stroške izvajalca.

IX. FINANČNA ZAVAROVANJA

- člen

(Zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti)

Izvajalec je dolžan v roku desetih (10) koledarskih dni od sklenitve pogodbe dostaviti naročniku finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini  deset (10) % od pogodbene cene (z DDV), veljavno še najmanj 30 dni po izdaji Potrdila o izvedbi. Finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti mora pokrivati vsa dela, ki so predmet te pogodbe, vključno z deli, ki jih opravljajo podizvajalci.

Vsebina finančnega zavarovanja mora biti po vsebini skladna z vzorcem, kot ga je izvajalec potrdil v ponudbi za izvedbo predmetnega javnega naročila, in sicer mora izvajalec predložiti bančno garancijo ali enakovredno zavarovanje zavarovalnice (kavcijsko zavarovanje) izdano v korist naročnika.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči na celoten znesek, če ponudnik:

- svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku;

- ne predloži zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi;

- v drugih primerih, v katerih to določa pogodba.

- člen

(Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku)

Izvajalec je dolžan naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer:

- instrument finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku (vključno za 10-letni garancijski rok) v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja.

Za odpravo napak v garancijskem roku izvajalec naročniku izroči zahtevano zavarovanje v vrednosti pet (5) % končne pogodbene vrednosti z DDV najkasneje v štirinajstih (14) dnevih od dneva izdaje Potrdila o izvedbi. Vse dotlej, dokler tako finančno zavarovanje ne bo izdano, bo naročnik zadržal veljavno finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti in ga po potrebi tudi unovčil. Veljavnost instrumenta finančnega zavarovanja mora biti vsaj šestdeset (60) dni daljše kot je najdaljši garancijski rok po tej pogodbi, ki znaša deset (10) let.

Izvajalec lahko za izpolnitev svojih obveznosti po prvem odstavku tega člena naročniku predloži oz. izroči tudi zavarovanje z veljavnostjo, ki je krajša od tiste določene v prvem odstavku tega člena, in sicer z veljavnostjo najmanj pet (5) let, vendar mora v tem primeru v roku tridesetih (30) dni pred potekom veljavnosti takšnega zavarovanja naročniku predložiti novo zavarovanje oz. podaljšano zavarovanje v enaki vsebini, v nasprotnem primeru lahko naročnik unovči predhodno dano zavarovanje. S tako predloženimi (verižnimi) zavarovanji mora izvajalec zagotoviti skupno obdobje veljavnosti zavarovanj, kot je zahtevano v prvem odstavku tega člena

Če se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, ali če zaradi popravila ali zamenjave pride do podaljšanja garancijskega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost instrumenta finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku za čas, ki je potreben, da bo zagotovljena veljavnost instrumenta finančnega zavarovanja najmanj 30 dni po izteku podaljšane garancije.

V primeru nastopa izvajalca s podizvajalci zahtevano zavarovanje iz tega člena predloži glavni izvajalec, v primeru skupne ponudbe pa vodilni partner (nosilec posla).

- člen

(Zavarovalne pogodbe)

Izvajalec se zaveže v roku petnajst (15) koledarskih dni od sklenitve te pogodbe izročiti naročniku:

- kopijo zavarovalne pogodbe za zavarovanje odgovornosti (v skladu s 14. členom GZ-1) za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti, z letno zavarovalno vsoto najmanj 100.000,00 EUR, skupaj z zavarovalnimi pogoji,

- kopijo zavarovalne pogodbe za zavarovanje odgovornosti (v skladu s 15. členom ZAID) za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti skupaj z zavarovalnimi pogoji, z letno zavarovalno vsoto, ki se kot minimalna zahteva skladno z veljavno zakonodajo, skupaj z zavarovalnimi pogoji, in

- kopijo zavarovalne pogodbe za gradbeno zavarovanje, ki vključuje zavarovanje najmanj celotni objekt v gradnji, ves gradbeni in instalacijski material ter elektro strojna oprema, ki so namenjeni za vgraditev in so vračunani v predračunski vrednosti gradbenega objekta in krije uničenje in poškodbo  zavarovanih stvari zaradi najmanj naslednjih nevarnosti: požar, strela, eksplozija, vihar, toča, izliv vode, mraz, led in sneg, snežni plaz, dež, odtrganje ali zrušenje zemljišča ter zemeljskega usada, gradbene nezgode, za ostale nevarnosti pa, če jim je gradnja izpostavljena v konkretnem primeru in se za to posebej dogovorita pogodbeni stranki, z letno zavarovalno vsoto najmanj 200.000,00 EUR, skupaj z zavarovalnimi pogoji.

Če izvajalec ne predloži v tem členu zahtevanih zavarovalnih pogodb in se naročnik kljub temu odloči, da od pogodbe ne odstopi ter jo ohrani v veljavi, je izvajalec dolžan nositi vse stroške in škodo, ki bi iz tega naslova nastali naročniku. Izvajalec soglaša in dovoljuje, da se ti eventualni stroški in škoda obračunajo pri vsakokratni naslednji začasni situaciji ter odbijejo od zneska dolga naročnika do izvajalca. V primeru, da stroški in škoda nastanejo po dokončanju del, pa lahko za poplačilo le-te, naročnik unovči ustrezno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, morebitno razliko do dejanske nastale škode pa dodatno obračuna.

X. UREDBA O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

- člen

(Upoštevanje določil glede zelenega javnega naročanja)

Izvajalec se zavezuje, da bo pri izvedbi predmeta pogodbe upošteval Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23).

Vsi vgrajeni gradbeni materiali, proizvodi, pohištvo, obloge, oprema, stroji in naprave morajo ustrezati zahtevam iz veljavne Uredbe o zelenem javnem naročanju. Pri projektiranju in gradnji je prav tako potrebno upoštevati zahteve iz veljavne Uredbe o zelenem javnem naročanju in pri tem doseči tudi cilj, da delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbah znaša najmanj 30 % prostornine vgrajenih materialov (brez notranje opreme, plošče pritlične etaže in pod njo ležečih konstrukcij), pri čemer je lahko delež lesa za tretjino manjši, če se v stavbo vgradi najmanj 10 % gradbenih proizvodov, ki imajo znak za okolje tipa I ali III. Skladno z določili navedene uredbe se namesto tega cilja lahko uporabi katerega od priznanih sistemov gradnje in certificiranje trajnostne gradnje, kot so npr. DGNB, BREEAM, LEED.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, lahko začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

XI. RAZVEZNI POGOJ

- člen

(Razvezni pogoj)

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za katerega mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XII. DOLOČILA, VEZANA NA SOFINANCIRANJE PREDMETA NAROČILA

- člen

(Umestitev projekta po NOO)

Pogodbeni stranki ugotavljata, da se projekt, del katerega je izvedba projektiranja in gradnje po tej pogodbi, izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije na razvojnem področju: Zdravstvo in socialna varnost predstavlja Naložbo C, Komponente 15 – Dolgotrajna oskrba, naziv naložbe: Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih: »Dom starejših Lendava – enota Šalovci« in na podlagi Pogodbe št. C2720-24-190016 o sofinanciranju, sklenjene med naročnikom in Ministrstvom za solidarno prihodnost, dne 26.10.2024.

- člen

(Spoštovanje temeljnih načel in smernic)

Pogodbeni stranki se pri izpolnjevanju pravic in obveznosti po tej pogodbi zavežeta:

- spoštovati smernice Strategije koordinacijskega organa NOO za boj proti goljufijam, ki zagovarja stališče ničelne tolerance do goljufij in korupcije ter bo naročnik v ta namen redno preverjal, ali je bilo financiranje in izvedba projekta ali njegovega dela pravilno izvedena, v skladu z vsemi veljavnimi pravili, zlasti v zvezi s preprečevanjem, odkrivanjem in odpravljanjem goljufij, korupcije in nasprotij interesov. Poleg tega bo naročnik sprejel ustrezne ukrepe za preprečevanje, odkrivanje in odpravo goljufij, korupcije in nasprotij interesov, kot je opredeljeno v členu 61(2) in (3) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046, ki škodijo finančnim interesom Unije, ter sprejel pravne ukrepe za izterjavo nepravilno dodeljenih sredstev,

- upoštevati načela enakosti spolov in enakih možnosti za vse,

- da bosta zagotovili, da isti stroški in izdatki, ki bodo izplačani iz sklada NOO po pogodbi, niso in ne bodo uveljavljani v okviru drugih programov EU, financirani iz drugih nacionalnih oz. iz katerih koli drugih javnih virov.

- člen

(Skladnost porabe sredstev MOO)

Sredstva za plačilo po tej pogodbi morajo biti porabljena skladno z evropsko in slovensko zakonodajo in drugimi pravili, ki se nanašajo na izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost (MOO). Za skladnost porabe sredstev MOO je odgovoren naročnik kot tudi odgovorno Ministrstvo za solidarno prihodnost.

Za neupravičeno porabo sredstev po tej pogodbi gre, če:

- izdatki niso nastali v skladu s pravili Unije ali nacionalnimi pravili;

- sredstva MOO niso bila porabljena v skladu z NOO;

- se pri preverjanju ukrepov ugotovijo primeri goljufije, korupcije, nasprotij interesov ter dvojnega financiranja.

Če kateri koli nadzorni organ v času, ko je mogoč nadzor nad to pogodbo), ugotovi, da so bila sredstva po tej pogodbi neupravičeno porabljena in je za neupravičeno porabo sredstev odgovoren izvajalec, ima naročnik pravico zahtevati vračilo neupravičeno porabljenih sredstev s strani izvajalca skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dne nakazila sredstev na transakcijski račun izvajalca do dne vračila sredstev na račun naročnika.

- člen

(Informiranje in komuniciranje)

Izvajalec se zaveže, da bo upošteval navodila informiranja in komuniciranja, skladno s 34. členom Uredbe (EU) 2021/241, veljavnimi navodili in zahtevami naročnika in koordinacijskega organa, na način, da bo tako na dokumentaciji, ki je priloga e-računa ter na ostalih dokumentih, ki bodo nastali v zvezi z izvedbo predmeta pogodbe, navajal emblem Unije in ustrezno izjavo o financiranju z napisom „Financira Evropska unija - NextGenerationEU“ in logotip resornega Ministrstvo za solidarno prihodnost.

Ko izvajalec izvede vsa zahtevana dela na objektu, je dolžan pripraviti za objekt trajno tablo, kjer se navede: ime projekta, glavni namen projekta (opis z navedbo ukrepa in da je naložba del ukrepov slovenskega načrta, ki ga financira mehanizem), emblem EU z izjavo o financiranju »Financira Evropska Unija – NextGenerationEU«, logotip Ministrstvo za solidarno prihodnost, logotip NOO ter logotip naročnika, ki je vključen v glavi dokumentov dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

- člen

(Obdelava osebnih podatkov)

Na podlagi Uredbe (EU) 2021/241, Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost ter na tej podlagi sprejetih dokumentov za izvajanje NOO koordinacijskega organa, naročnik za resorno Ministrstvo, evidentira, obdeluje in hrani osebne podatke iz 3. odstavka tega člena pogodbe, ki jih s strani izvajalca pridobi v zvezi z izpolnjevanjem pravic in obveznosti po tej pogodbi.

Zbiranje in obdelavo osebnih podatkov naročnik izvaja izključno za namen pridobitve in koriščenja sredstev za izvajanje NOO, dodelitve sredstev NOO, izvedbe administrativnega preverjanja in drugih kontrol pri izvajanju NOO, revizije, nadzora in za zagotovitev primerljivih informacij o porabi sredstev v zvezi z ukrepi za izvajanje reform in naložbenih projektov v okviru MOO, v okviru zaščite finančnih interesov Evropske unije. Naročnik obdeluje pridobljene podatke za čas, ko je možen nadzor nad porabo sredstev s strani nadzornih organov. Naročnik pridobljene osebne podatke posreduje resornemu Ministrstvu za solidarno prihodnost kot nosilnemu organu in izvajalcu ukrepa, za potrebe izvajanja NOO.

Naročnik je skladno z 22. členom Uredbe (EU) 2021/241, dolžan zbirati in obdelovati naslednje kategorije podatkov:

- ime oz. naziv končnega prejemnika sredstev,

- ime oz. naziv morebitnega podizvajalca,

- imena, priimke in datume rojstev dejanskih lastnikov izvajalca / dobavitelja, kot so opredeljeni v točki 6 člena 3 Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta (26) in Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22).

Izvajalec je naročniku posredoval podatke o imenu, priimku in datumu rojstva dejanskega lastnika izvajalca z izjavo, ki je bila sestavni del ponudbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo ob spremembi že posredovanih osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka najkasneje v roku 8 (osmih) dni od nastale spremembe ali na poziv naročnika in v roku, postavljenem v pozivu, naročniku posredoval točne, popolne in posodobljene podatke o dejanskih lastnikih z izpolnitvijo nove Izjave.

Izvajalec bo najkasneje v roku 8 (osmih) dni po prejetem pozivu naročnika posredoval tudi druge osebne podatke, ki bi jih na podlagi spremenjenega / na novo sprejetega slovenskega predpisa ali drugega zavezujočega dokumenta ali predpisov in drugih zavezujočih dokumentov sprejetih na ravni Evropske unije, ki so podlaga izvajanju NOO, naročnik dodatno zahteval.

Izvajalec s podpisom pogodbe podaja soglasje za pridobivanje, obdelavo, namen obdelave, evidentiranjem in hrambo osebnih podatkov, skladno z določili tega člena pogodbe.

- člen

(Revizijska sled)

Izvajalec je dolžan v skladu z 22. členom Uredbe (EU) 2021/241 ter 21. in 28. členom Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21) zagotavljati revizijsko sled in hraniti vso originalno dokumentacijo v zvezi s predmetom pogodbe, kot dokazila za potrebe nadzora in spremljanja, ter bo zagotavljal dostop do dokumentacije, in sicer najmanj 5 (pet) let po zadnjem plačilu, prejetem od Evropske komisije v zvezi z izvajanjem NOO, ko lahko nadzorni organi (to je naročnik, koordinacijski organ, nosilni organ in drugi nadzorni organi, vključeni v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo projekta in posledično te pogodbe; v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi) še preverjajo upravičenost porabe sredstev po tej pogodbi. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo izvajalec obveščen s strani naročnika.

Izvajalec se zavezuje, da bo za potrebe nadzora nad porabo sredstev po tej pogodbi nadzornim organom ves čas veljavnosti pogodbe omogočil spremljanje, preverjanje in nadzor nad izvajanjem pogodbe, pri tem bo predložil oz. omogočil vpogled v vse dokumente, ki bodo nastali v zvezi z izvedbo te pogodbe.

Naročnik izvaja nadzor z administrativnim preverjanjem in preverjanjem na kraju samem, pri čemer bo o slednjem izvajalca minimalno osem (8) dni pred preverjanjem pisno obvestil.

V primeru, da kateri koli nadzorni organ odkrije, da posamezna dokazila, ki naj bi izkazovala podlago za izplačilo, manjkajo ali so neustrezna (kar pomeni prekinitev revizijske sledi), lahko naročnik do ponovne vzpostavitve revizijske sledi ustavi plačilo po tej pogodbi.

- člen

(Načelo, da se ne škoduje bistveno)

Naročnik mora v okviru ukrepa, kamor sodi izvedba predmeta te pogodbe, v skladu s točko (d) 3. odstavka 19. člena Uredbe (EU) 2021/241 upoštevati „načelo, da se ne škoduje bistveno“, kar pomeni, da se ne podpirajo ali izvajajo dejavnosti, ki bistveno škodujejo kateremukoli od šestih okoljskih ciljev v smislu 17. člena Uredbe (EU) 2020/852 v celotnem življenjskem ciklu dejavnosti.

Naročnik bo upoštevanje tega načela v fazi izvajanja storitev po tej pogodbi in tudi ves čas, ko je možen nadzor nad njo, preverjal, kjer bo to relevantno, bodisi z administrativnim preverjanjem bodisi na drug ustrezen način (npr. preverjanje na kraju samem) ter izvajalcu podal morebitna navodila, usmeritve, priporočila.

Izvajalec je dolžan navodila, usmeritve, priporočila naročnika v zvezi z upoštevanjem predhodno navedenega načela upoštevati pri izvajanju pravic in obveznosti iz te pogodbe.

XIII. POSLOVNA SKRIVNOST

- člen

(Poslovna skrivnost)

Izvajalec in naročnik se strinjata, da bosta varovala podatke druge stranke, ki jima bodo posredovani kot poslovna skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne. Izvajalec in naročnik se obvezujeta, da bosta naredila vse potrebno, da zaščitita te podatke pred nepooblaščenimi ali tretjimi osebami.

Izvajalec se strinja, da brez pisnega soglasja ne bo podajal medijem ali osebam, ki so z posameznimi mediji povezani, nikakršnih informacij o poteku in stanju projekta.

Izvajalec se izrecno zavezuje, da ne bo posredoval tretjim osebam projektne in ostale dokumentacije povezane z izvajanjem te pogodbe.

Določila iz tega člena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe in po zaključku ter končnem prevzemu objekta.

XIV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

(Protikorupcijska klavzula)

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti

XV. KONČNE DOLOČBE

- člen

(Sprememba pogodbe)

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni le s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki, razen če ni v tej pogodbi določeno drugače.

Vsaka sprememba te pogodbe, splošnih pogojev, določenih v Pogojih pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec, 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI, 1. prevod v slovenski jezik l.2001 (FIDIC Rumena knjiga) ali posebnih pogojev k tej pogodbi je veljavna le, če jo pogodbeni stranki dogovorita pisno, v obliki aneksa k tej pogodbi.

Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

- člen

(Izključitev uporabe gradbenih uzanc)

Pogodbeni stranki soglašata, da je uporaba Posebnih gradbenih uzanc izključena.

- člen

(Datum sklenitve pogodbe)

Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka, in je sklenjena pod odložnim pogojem predložitve ustreznega finančnega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v znesku 10 % pogodbene vrednosti (z DDV).

- člen

(Število izvodov pogodbe)

Ta pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, od katerih naročnik prejme tri izvode, izvajalec pa en izvod.

V _____________, dne _____________	        		        V _____________, dne ________________

| Izvajalec: | Naročnik: |
| --- | --- |
| _____________ | DOM STAREJŠIH LENDAVA / IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDVA |
| _____________ | Goran Kuzma, direktor |
| _____________ | _____________________________ |

SPLOŠNI POGOJI POGODBE - IZJAVA

Dela v okviru javnega naročila morajo biti izvedena v skladu s Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec (FIDIC Rumena knjiga), 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI, 1. prevod v slovenski jezik l.2001, ki jih je izdalo:

FIDIC / Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils

P.O. Box 86,

CH - 1000 Lausanne 12

S +41 21 654 44 11, fax: +41 21 653 54 32

E-mail: fidic@pobox.com

WWW http://www.fidic.org

V Sloveniji jo izdaja:

Gospodarska zbornica Slovenije

Združenje inženirsko svetovalnih podjetij - ZISP

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana

S + 386 1 58 98 254, fax: +386 1 58 98 200

Ti splošni pogoji pogodbe so predmet sprememb in dodatkov, ki so navedeni v posebnih pogojih pogodbe.

Šteje se, da je izvajalec z oddajo ponudbe seznanjen s to verzijo Splošnih pogojev pogodbe Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec (FIDIC Rumena knjiga), 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI, 1. prevod v slovenski jezik l.2001, in da z njo tudi razpolaga.

Ponudnik s podpisom ponudbe izjavlja, da je s splošnimi pogoji FIDIC, ki so v veljavi za konkretno javno naročilo, v polni meri seznanjen in z njimi soglaša. Ponudnik s podpisom potrjuje strinjanje s splošnimi in posebnimi pogoji, opredeljenimi v tej razpisni dokumentaciji.

Kraj in datum: _____________________

Ime in priimek pooblaščene osebe ter žig in podpis:

________________________________________

POSEBNI POGOJI POGODBE

Posebni pogodbeni pogoji dopolnjujejo in dodajajo posebne pogodbene klavzule splošnim pogodbenim pogojem, ki so predstavljeni v razpisni dokumentaciji.

Splošni pogodbeni pogoji in posebni pogodbeni pogoji določajo pravice in dolžnosti obeh pogodbenih strank (to sta naročnik in izvajalec). V primeru neskladnosti med splošnimi in posebnimi pogodbenimi pogoji, veljajo določila posebnih pogodbenih pogojev.

Določila iz členov, ki niso spremenjeni z določili posebnih pogodbenih pogojev, veljajo v obliki v kakršni so podana v splošnih pogodbenih pogojih.

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1.1 Definicije

1.1.1 Pogodba

Izbriše se besedilo podčlena 1.1.1.1 in se ga nadomesti s sledečim besedilom:

»Pogodba« pomeni Pogodbo, dokumente navedene v 3. členu Pogodbe, ter vse ostale dokumente, ki so del pogodbe upoštevaje Posebne pogoje pogodbe in Splošne pogoje pogodbe Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec, 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI, 1. prevod v slovenski jezik l.2001 (FIDIC Rumena knjiga).«

Izbriše se besedilo podčlena 1.1.1.2 in se ga nadomesti s sledečim besedilom:

»Pogodbeni sporazum« pomeni obrazec pogodbe, ki jo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila skleneta Naročnik in izbrani Izvajalec v vsebini, kot je bila objavljena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.«

Izbriše se besedilo podčlena 1.1.1.3 in se ga nadomesti s sledečim besedilom:

»Pismo o sprejemu Ponudbe« je dokument, s katerim naročnik obvesti izvajalca, da je bil izbran za izvajalca ter da bo z njim sklenil Pogodbo - Odločitev o oddaji javnega naročila, skladno z določili ZJN-3. Pogodba se sklene po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila.«

Izbriše se besedilo podčlena 1.1.1.4 in se ga nadomesti s sledečim besedilom:

»Ponudbeno pismo« pomeni Ponudbo (z vsemi morebitnimi dopolnitvami), ki jo ponudnik odda, skladno z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.«

Izbriše se besedilo podčlena 1.1.1.5 in se ga nadomesti s sledečim besedilom:

»Zahteve naročnika« pomeni dokumentacijo, navedeno na strani 4 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila n vse druge dele dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki določajo namen, obseg in/ali tehnične kriterije za dela in so vključeni v pogodbi ter vse dodatke in spremembe k tem določbam v skladu s pogodbo in obratno.«

Izbriše se besedilo podčlena 1.1.1.8 in se ga nadomesti s sledečim besedilom:

»Ponudba« pomeni vse dokumente, ki jih je na podlagi zahtev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila predložil ponudnik (izvajalec).

1.1.2 Stranke in osebe

Izbriše se podčlen 1.1.2.3 in se nadomesti z besedilom:

»Izvajalec« pomeni osebo(e) imenovano(e) izvajalec v Pogodbi. Izvajalec mora izpolniti tudi naloge projektanta in izvajalca skladno z veljavnim Gradbenim zakonom.«

Podčlenu 1.1.2.4 se doda naslednja vsebina:

Inženir je izvajalec storitev inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po GZ-1. Inženir je tudi vodja nadzora v skladu s 13. členom GZ-1.

Izbriše se podčlen 1.1.2.6 in se nadomesti z besedilom:

»Osebje naročnika oz. pooblaščeni predstavnik naročnika« pomeni odgovorno osebo naročnika, pooblaščeno za podpis pogodbe oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika, navedenega v Pogodbi oz. drugo osebje Naročnika, za katerega Naročnik obvesti Izvajalca, da je to osebje Naročnika.

Izbriše se podčlen 1.1.2.8 in se nadomesti z besedilom:

»Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za izvajalca dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Podčlenu 1.1.2 se doda sledeče:

      - »Skupina ponudnikov – Joint Venture« pomeni skupino gospodarskih družb, ki so sporazumno združene v skladu z zakonodajo in določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in so ustanovile skupino, da bi prevzele dela po pogodbi.«

      - »Vodja gradnje« je vodja del, ki glede na vrsto del prevladuje, in vodilnemu izvajalcu pri gradnji odgovarja za uskladitev del na gradbišču, za skladnost izvajanja del s projektno dokumentacijo, za varnost in zdravje pri delu na gradbišču in vodi gradbišče.«

      - »Vodja projektiranja« je vodja izdelave projektne dokumentacije, imenovan v skladu z določili veljavnega Gradbenega zakona (GZ-1) ki je iz stroke, katere vsebina predstavlja glede na namembnost objekta in vrsto gradnje osnovno vsebino projektiranja. Vodja projektiranja vodi izdelavo projektne dokumentacije in poskrbi za celovitost in usklajenost njenih delov z medsebojno koordinacijo pooblaščenih in drugih strokovnjakov ter izdela zbirni načrt oziroma prikaz.«

1.1.3 Datumi, preskusi, roki in dokončanje

Izbriše se podčlen 1.1.3.4 in se nadomesti z besedilom:

Podčlenu 1.1.3.7. se doda sledeče:

»Rok za reklamacijo napak« je obdobje za pošiljanje obvestila o napaki na izvedenih delih skladno s podčlenom 11.1 (Dokončanje nedokončanih del in odprava napak), in sicer v trajanju navedenem v Dodatku k ponudbi.

Obdobje za reklamacijo napak nikakor ne vpliva na garancijsko odgovornost izvajalca skladno z določili veljavnega Obligacijskega zakonika.

1.1.6 Druge definicije

Podčlenu 1.1.6 se doda sledeče:

      - »Gradbeni dnevnik« je dnevnik, ki se vodi ves čas izvajanja del v skladu z GZ-1 in  Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 - popr., 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1) in se nahaja na gradbišču ter je namenjen vodenju pomembnejših podatkov o izvajanju gradnje kot na primer: vremenske razmere, prisotnost zaposlenih, prisotnost delovnih strojev, opis napredovanja del, pregledi, pomembna obvestila in podobno.«

      - »Knjiga obračunskih izmer« predstavlja evidenco o dejansko izvedenih gradbenih delih. Vodi se na gradbišču skladno s stanjem dejansko izvršenih del. Obliko in način vodenja predpisuje Pravilnik o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 - popr., 61/17 - GZ in 199/21 – GZ-1).«

1.3. Sporočanje

Na koncu se doda sledeče besedilo:

»(c) vsa sporočila, odobritve, certifikati, privolitve, določbe in zahteve, ki so vpisane v gradbeni dnevnik, morajo biti izvršene v najkrajšem možnem času, tako da ni ogrožen končni pogodbeni rok za izvedbo vseh del.«

1.5 Prioriteta dokumentov

Izbriše se besedilo podčlena 1.5 in se ga nadomesti s sledečim besedilom:

»Dokumentacija, ki sestavlja pogodbo, se med seboj dopolnjuje. Z namenom razlage dokumentov bo njihov prednostni vrstni red, kot je navedeno v 3. členu Pogodbe. V primeru nejasnosti ali nesoglasij v dokumentih, bo Naročnik izdal potrebna pojasnila oziroma navodila«.

1.6 Pogodbeni sporazum

Izbriše se besedilo podčlena 1.6 in se ga nadomesti s sledečim besedilom:

»Stranke sklenejo Pogodbeni sporazum od pravnomočnosti Pisma o sprejemu ponudbe (odločitve o oddaji naročila). Izvajalec mora pogodbo podpisati v roku pet (5) delovnih dni od prejema poziva Naročnika. Pogodba mora biti izdelana na obrazcu, ki je predviden v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.«

1.7 Odstop od pogodbe

Izbriše se besedilo podčlena 1.7 in se ga nadomesti s sledečim besedilom:

»Nobena stranka ne sme odstopiti celotne Pogodbe ali koristi ali pravice iz Pogodbe ali v okviru Pogodbe«.

1.8 Priskrba dokumentov in skrb zanje

Izbriše se drugi stavek prvega odstavka podčlena 1.8 in se ga nadomesti z besedilom:

»Če v Pogodbi ni drugače določeno, mora izvajalec dostaviti inženirju tri kopije vsakega dokumenta izvajalca.«

1.10 Uporaba dokumentov izvajalca s strani naročnika

Izbrišeta se drugi in tretji odstavek podčlena 1.10 in se nadomestita z besedilom:

»Razume se, da (s podpisom pogodbe) izvajalec da naročniku neodpovedljivo, prenosno, neekskluzivno pravico, brez odškodninskih zahtev do kopiranja, uporabe in razpolaganja z dokumenti izvajalca in njegovih podizvajalcev, vključno s pravico do spreminjanja le-teh in uporabe tako spremenjenih dokumentov. Ta pravica:

- velja skozi celotno dejansko ali pričakovano (karkoli od tega je daljše) življenjsko dobo določenih delov del,

- omogoča vsaki osebi, ki ima pristojnost za ustrezni del del, da kopira, uporablja in razpolaga z dokumenti izvajalca za namene dokončanja, upravljanja, vzdrževanja, spreminjanja, prilagajanja, popravljanja in rušenja teh del,

- dovoljuje, da se dokumenti izvajalca, ki so v obliki računalniških programov, in druge programske opreme, uporabljajo na vseh računalnikih na gradbišču in drugih krajih, kot je predvideno v Pogodbi, vključno v primeru zamenjave računalnikov, ki jih dobavi izvajalec,

- dovoljuje naročniku, da dokumente uporabi za namene v povezavi z vplivom projekta na okolje in prostor,

- dovoljuje naročniku in pooblaščenim osebam, ki delujejo v njegovem imenu, da dokumente uporabi za namene v povezavi s predstavitvijo projekta, poročanja o projektu, seznanjanja javnosti o projektu in druge podobne primere.

Dokumentov izvajalca in drugih projektnih dokumentov, ki jih je izdelal izvajalec ali so bili izdelani v njegovem imenu, naročnik (ali oseba v imenu naročnika) ne sme posredovati neki tretji osebi za namene, ki niso dovoljeni v okviru tega podčlena, razen če se izvajalec in naročnik pisno ne dogovorita drugače.«

1.12 Zaupni podatki

Na koncu podčlena 1.12 se doda besedilo:

»Izvajalec mora smatrati podatke iz pogodbe kot zaupne, razen v primeru, ko mora izpolnjevati obveznosti v zvezi s predmetno pogodbo, ali kadar je tako predpisano z veljavnim zakonom. Izvajalec teh podatkov ne sme objaviti ali dovoliti, da bi bili objavljeni ali odkriti, niti v celoti niti delno, v nobenem tržnem ali tehničnem dokumentu ali kje drugje, brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

Za potrebe izvajanja del po tej pogodbi se bo izvajalec seznanil z nekaterimi osebnimi podatki fizičnih oseb in nato ob izvajanju del po pogodbi tudi izvajal nekatere dejavnosti obdelave teh osebnih podatkov. Pri izvajanju katerega koli opravila, ki vključuje osebne podatke, bo izbrani ponudnik dolžan upoštevati vsa pravila in načela varovanja osebnih podatkov, ki jih za obdelovalca določata veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov in Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov. Osebne podatke bo izbrani ponudnik lahko obdeloval le za namen izvedbe del po tej pogodbi in jih brez soglasja investitorja in naročnika ne sme uporabljati za lastne namene, razkriti tretjim osebam ali jih javno objavljati.

Izvajalec je dolžan varovati vse podatke, informacije, znanja in rešitve ter vse osebne podatke v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, do katerih bo imel dostop oziroma jih bo pridobil od investitorja in naročnika tekom izvajanja pogodbenih obveznosti in jih brez soglasja naročnika ali investitorja ne sme uporabljati za lastne namene, razkriti tretjim osebam ali jih javno objavljati.

Izvajalec je zavezan v polnosti upoštevati tudi določila 19. in 22. člena Pogodbe.

Obveznost varovanja se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi na čas po tem razen, če se stranki ne dogovorita drugače.

Izvajalec odgovarja za vso škodo, ki bi jo lahko oziroma jo je investitor ali naročnik utrpel zaradi razkritja.«

2. NAROČNIK

2.5 Zahtevki naročnika

Za zadnjim odstavkom podčlena 2.5 se doda naslednji odstavek:

»Če naročnik oceni, da ima inženir zaradi neupravičenih zahtevkov ali nepopolnih zahtevkov izvajalca podanih v skladu z 20 podčlenom (Zahtevki, spori in arbitraža) dodatne stroške, je izvajalec dolžan kriti stroške dodatnega dela inženirja. Dodatni stroški dela se obračunajo v primeru, da gre za očitno neupravičene ali nepopolne zahtevke in le ti presegajo 5% pogodbene vrednosti. Stroški dela inženirja se obračunajo po dejansko opravljenih urah, ki jih potrdi naročnik. Urna postavka inženirja znaša 55 EUR brez DDV.«

2.6 Uvedba v delo

Členu 2 se doda sledeče:

»2.6  Naročnik je dolžan Izvajalca uvesti v delo (za vse Odseke hkrati) s tem, da mu izroči:

    - vso preostalo izdelano projektno dokumentacijo, s katero razpolaga naročnik, v enem izvodu (tiskanem ali elektronskem) s katero razpolaga naročnik in je izvajalec še ni prejel skupaj z dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom

    - zemljišče ali del zemljišča, s katerimi že razpolaga in so potrebna za izvedbo Del (preostala zagotovi izvajalec, v kolikor je to potrebno),

    - oz. izpolni druge pogoje, ki so v skladu z določili te Pogodbe in njenih sestavnih delov, ki se nanašajo na pričetek Del.

Uvedba Izvajalca v delo se izvede z zapisnikom v roku 5 (petih) dni od Naročnikovega poziva Izvajalcu, da naj pristopi k uvedbi v delo, o čemer se sestavi poseben zapisnik o uvedbi v delo. Izvajalec se mora takšnemu pozivu Naročnika nemudoma odzvati, najkasneje pa v roku navedenem zgoraj. V primeru, da Izvajalec ne pristopi k uvedbi v delo ali ne podpiše zapisnika o uvedbi v delo, kljub temu, da je Naročnik zagotovil izpolnitev obveznosti iz prejšnjega odstavka, lahko naročnik enostransko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za pričetek del, da pa Izvajalec ni pristopil k izvedbi del. Z dnem vročitve obvestila o prej navedeni enostranski ugotovitvi izvajalcu se bo štelo, da je izvajalec uveden v delo, razen če se naročnik, po njegovi lastni presoji, odloči, da odstopi od pogodbe in unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po teh pogodbi; Naročnik po v takšnem primeru upravičen do popolnega poplačila za vso škodo in stroške ali kakršnokoli izgubo, ki bi mu nastala zaradi ravnanja Izvajalca, vključno s stroški ponovljenega postopka izbire in sklepanja pogodbe z drugim izvajalcem, stroški zaradi zamude s pričetkom izvajanja del po tej pogodbi in vsemi drugimi stroški ali škodo.«

3. INŽENIR

3.1 Obveznosti in pooblastila inženirja

Na koncu prvega odstavka podčlena 3.1 se vstavi:

»Naročnik mora izvajalcu pisno sporočiti ime in naslov nadzornega inženirja.«

Na koncu podčlena 3.1 se doda besedilo:

»Inženir mora od naročnika dobiti posebno pisno dovoljenje, preden ukrene kaj od spodaj naštetega:

- odobri (potrdi) dodatne stroške ali izdatke,

- določi podaljšanje roka po členu 8.4;

- odobri spremembe ali prilagoditve (po členu 13);

- odobri Podizvajalca, kateri ni naveden v Obrazcu Pogodbe;

- odobri Dokumentacijo Izvajalca (člen 5.2)

- odobri oziroma prevzame dela in odseke del (10.1)

Ne da bi kršil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, če po mnenju Inženirja pride do nujne situacije, ki bi ogrožala varnost življenja, del ali lastnine, sme Inženir, ne da bi Izvajalca oprostil katerekoli njegove dolžnosti in odgovornosti po Pogodbi, dati Izvajalcu navodilo, da naj izvrši vsa takšna dela, ali naredi vse, kar je po mnenju Inženirja potrebno za odpravo ali zmanjšanje rizika. Izvajalec bo ravnal v skladu z vsemi takimi navodili Inženirja, kljub temu, da ni bilo dovoljenja Naročnika.«

3.4 Zamenjava inženirja

Izbriše se besedilo podčlena 3.4 in se ga nadomesti z besedilom:

»Če naročnik namerava zamenjati inženirja, mora o tem obvestiti izvajalca.«

3.6 Redni operativni sestanki

Členu 3 se doda sledeče:

  - »Inženir sklicuje redne operativne sestanke zaradi ugotavljanja izvajanja pogodbe in navodil inženirja. Na sestankih se vodi zapisnik, ki se ga potrdi skladno s protokolom, ki ga določi Inženir. Na sestankih sprejeti sklepi so obvezujoči.«

4. IZVAJALEC

4.1 Splošne obveznosti izvajalca

Na koncu podčlena 4.1 se doda odstavek:

»Izvajalec mora tekom gradnje upoštevati napotke naročnika pri izvajanju del v smislu zahtev za obratovanje obstoječega/ih objekta/ov.

Izvajalec je dolžan opravljati vse naloge skladno z  veljavnih Gradbenim zakonom in ostalo gradbeno zakonodajo.

Izvajalec je dolžan izdelati vso potrebno dokumentacijo za zagotovitev funkcionalnosti objekta.

Izvajalec bo v času veljavnosti pogodbe vodil gradbeni dnevnik.

Izvajalec podpiše izjave o dokončanju gradnje in dokazilo o zanesljivosti.

Izvajalec je dolžan v celoti upoštevati vsa določila X. Poglavja Pogodbe.«

4.2 Garancija za dobro izvedbo

Izbriše se drugi in tretji odstavek podčlena 4.2 in se ga nadomesti z besedilom:

»Izvajalec je dolžan v roku desetih (10) koledarskih dni po podpisu pogodbe dostaviti naročniku finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10 % od pogodbene cene (z DDV), veljavno še najmanj 30 dni po izdaji Potrdila o izvedbi. Finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti mora pokrivati vsa dela, ki so predmet te pogodbe, vključno z deli, ki jih opravljajo podizvajalci.

Vsebina finančnega zavarovanja mora biti po vsebini skladna z vzorcem, kot ga je izvajalec potrdil v ponudbi za izvedbo predmetnega javnega naročila, in sicer mora izvajalec predložiti bančno garancijo ali enakovredno zavarovanje zavarovalnice (kavcijsko zavarovanje) izdano v korist naročnika.

V kolikor se pogodbena cena poveča je potrebno temu ustrezno povečati višino Garancije za dobro in pravočasno izvedbo.

V kolikor se podaljša rok za izvedbo vseh del je potrebno temu ustrezno podaljšati veljavnost Garancije za dobro in pravočasno izvedbo.«

Izbriše se četrti odstavek podčlena 4.2 in se ga nadomesti z besedilom:

»Garancijo za dobro izvedbo lahko naročnik unovči, če:

- se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeno dokumentacijo;

- izvajalec naročniku ne preda povečanja ali podaljšanja zavarovanja v skladu s pogodbo;

- bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

(č) 	bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca;

- bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;

- v kolikor izvajalec ali njegov kader ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti skladno z veljavno zakonodajo;

- izvajalec ne plača dolžnega zneska, kot je dogovorjeno z izvajalcem ali določeno v podčlenu 2.5 [Zahtevki naročnika] oziroma v členu 20 [Zahtevki, spori in arbitraža] v roku 42 dni po tem sporazumu ali odločitvi;

- okoliščin, ki dajo naročniku pravico do odstopa od Pogodbe v skladu s podčlenom 15.2 [Odstop od Pogodbe s strani naročnika], ne glede na to ali je bilo obvestilo o odstopu od Pogodbe izdano ali ne;

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka nad izvajalcem, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima izvajalec sedež.

- se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne odpravlja ugotovljenih napak in/ali pomanjkljivosti oziroma ne servisira opreme in dobavlja brezplačnih nadomestnih delov, skladno določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- izvajalec ne odpravi napake in/ali pomanjkljivosti v določenem roku po prejemu obvestila naročnika, ki zahteva odpravo napake in/ali pomanjkljivosti.

Naročnik lahko v primeru iz (b), (c), (č), (d) in (e) alineje prejšnjega odstavka unovči polni znesek garancije, saj se šteje, da je za te kršitve dogovorjena pogodbena kazen v višini polnega zneska Garancije za dobro izvedbo.«

Izbriše se peti odstavek podčlena 4.2.

Izbriše se šesti odstavek podčlena 4.2 in se ga nadomesti z besedilom:

»Naročnik mora izvajalcu vrniti Garancijo za dobro in pravočasno izvedbo potem, ko pridobi Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.«

4.3 Predstavnik izvajalca

Na koncu se doda besedilo:

»Izvajalčev predstavnik mora govoriti slovensko.«

4.4 Podizvajalci

Besedilo pododstavkov (b) in (c) podčlena 4.4 se izbriše in se nadomesti z besedilom:

- »predhodno soglasje naročnika je treba pridobiti za druge predlagane podizvajalce;

- izvajalec mora vsaj 5 dni prej obvestiti inženirja o nameravanem datumu začetka vsakega dela podizvajalca in o začetku takega dela na gradbišču.«

Na koncu podčlena 4.4 se doda besedilo:

Za podizvajalce, ki so zahtevali neposredna plačila, izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu oziroma podizvajalcem, v skladu s predpisi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju izvajalca s podizvajalcem pri javnem naročanju. Neposredna plačila podizvajalcem, ki so zahtevali neposredna plačila, so obvezna v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

Za podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednih plačil, se izvajalec zavezuje, da bo na prvi poziv naročnika, v kolikor takšnega poziva ni, pa najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa oziroma situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za vse, kar mu pripada iz naslova opravljenega dela za glavnega izvajalca v neposredni povezavi s predmetom javnega naročila, za katerega sta glavni izvajalec in naročnik sklenila pogodbo.

Pred izdajo potrdila o plačilu za vmesno situacijo, ki vsebuje znesek, ki se plača imenovanemu podizvajalcu, mora izvajalec svoji situaciji obvezno priložiti potrjen račun oziroma situacijo takega podizvajalca za tak znesek. Naročnik bo namesto izvajalca poravnal njegovo obveznost do podizvajalca. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu ter skladno z določili veljavne zakonodaje.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v petih (5) dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (v kolikor podizvajalec le-to zahteva),

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,

morebitne druge podatke zahtevane skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.«

4.5 Imenovani podizvajalci

Besedilo podčlena 4.5 se izbriše.

4.8 Varnostni postopki

Alineji (a) se doda besedilo:

»Izvajalec mora upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11), Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11-ZVZD-1) in Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11, 197/21 in 44/22 – ZVO-2) in drugo relevantno zakonodajo Republike Slovenije.«

4.9 Zagotavljanje kakovosti

Na koncu se doda sledeče besedilo:

»Izvajalec mora zagotoviti sistem zagotavljanja kakovosti, ki ga predloži inženirju v roku štirinajstih (14) dni po prejemu obvestila o datumu začetka del.

Izvajalec mora zagotavljati kakovost v skladu z domačo zakonodajo, tehnično regulativo, ki določa ravnanje za zagotavljanje in dokazovanje kakovosti del, ter zahtevami Naročnika.

Naročnik lahko kadarkoli opravi nadzor nad pravilnostjo izvajanja pogodbenih obveznosti in nadzor nad kvaliteto, količino in drugimi modalitetami vgrajenih materialov. Izvajalec je dolžan v tem času izvajanja kontrolinga dela ustaviti. Izvajalec iz tega naslova ne more uveljavljati zahtevkov po dodatnih plačilih ali podaljšanju roka za izvedbo del.«

4.10 Podatki o gradbišču

Na koncu prvega odstavka podčlena 4.10 se doda besedilo:

»Izvajalec se pod nobenim pogojem ne sme zanašati na nobeno raziskavo, poročilo ali drug dokument, ki ga je pripravil naročnik ali je bil pripravljen v njegovem imenu v zvezi z zadevo, na katero se nanaša ta člen, in naročnik ne jamči za točnost ali popolnost katere koli takšne raziskave, poročila ali dokumenta ali katere koli trditve, ne glede na to, ali gre za malomarnost ali drugače.

Izvajalec bo izvedel nadaljnje raziskave na gradbišču, za katere meni, da so potrebne za pripravo Projekta del, za oddajo morebitnega proračuna, za pridobitev morebitnih uradnih in drugih soglasij ali za pripravo ponudbe ter za projektiranje, izvedbo, dokončanje in vzdrževanje del, s ciljem doseganja kazalnikov.«

4.12 Nepredvidljive fizične razmere

Besedilo drugega odstavka podčlena 4.12 se izbriše in se nadomesti z besedilom:

»Če izvajalec naleti na neugodne fizične pogoje, za katere meni, da so bili nepredvidljivi (oziroma da jih kljub temu, da je skrbno preveril vse morebitne vplivne dejavnike na način in v obsegu, ki je opredeljen v podčlenu 4.10 [Podatki o gradbišču] te pogodbe, ni mogel predvideti), mora o tem obvestiti inženirja takoj, ko je to mogoče, vendar ne pozneje kot v sedmih (7) dneh od trenutka, ko se je zavedel teh razmer. Inženir mora obvestilo nemudoma, najkasneje pa v roku treh (3) dni od prejema, posredovati naročniku.«

4.18 Varstvo okolja

Podčlenu 4.18 se doda besedilo:

»V času trajanja del mora izvajalec izpolnjevati vse zahteve slovenskih organov v zvezi z okoljevarstveno zakonodajo. Stroške za varstvo in zaščito okolja je izvajalec zajel v ponudbeni ceni v ponudbenem predračunu.

Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču naročnik v celoti prenese odgovornost na izvajalca, s čimer se izvajalec izrecno strinja. Izvajalec mora poskrbeti za vso ustrezno dokumentacijo skladno z veljavno zakonodajo.«

4.20 Oprema naročnika in material po prosti izbiri

Izbriše se besedilo podčlena 4.20.

4.21 Poročila o poteku del

Na koncu besedila tretjega odstavka podčlena 4.21 se doda nova alineja:

»(i) opis opravljenih del in nastalih stroškov, ki vključuje delitev najmanj na postavke projektiranje, izvedba GOI del, vgradnja in dobava opreme, zunanja ureditev (če Inženir oz. Naročnik ne sporočita drugače).«

Na koncu podčlena 4.21 se doda besedilo:

»Predstavnik izvajalca bo pripravljal tedenska poročila in tedenske plane v dogovorjeni obliki z Inženirjem. Kopije teh poročil bodo poslane po elektronski pošti ali kako drugače Inženirju zadnji dan tekočega tedna, vsekakor pa pred tedenskim sestankom na lokaciji oz. drugače po dogovoru.«

4.25 Garancija za odpravo napak v garancijskem roku

K členu 4 se doda podčlen 4.25:

»Izvajalec je dolžan naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v skladu z določilom 11. člena Pogodbe.«

4.26 Druga zavarovanja

K členu 4 se doda podčlen 4.26:

»Izvajalec je dolžan naročniku izročiti zahtevane zavarovalne pogodbe v skladu z 12. členom pogodbe.«

5. PROJEKTIRANJE

5.1 Splošne obveznosti pri projektiranju

Spremeni se prva poved tretjega odstavka tako, da glasi:

»Šteje se, da je Izvajalec z oddajo ponudbe in s sklenitvijo pogodbe temeljito preučil Zahteve naročnika«.

Na koncu podčlena 5.1 se doda besedilo:

»Projekti so v celoti in individualno odgovornost izvajalca. V primeru da Zahteve naročnika in/ali risbe vsebujejo dele projekta ali specifikacije, mora izvajalec prevzeti polno odgovornost zanje, kot da bi bili del projekta izvajalca. Izvajalec se z inženirjem dogovori o minimalnih zahtevah, obliki in distribuciji Projektov izvajalca najmanj 14 dni pred dogovorjeno dobavo.

Vse projekte, ki jih je Izvajalec dolžan izdelati, morata pred končno predajo potrditi Naročnik in Inženir. S pričetkom gradnje ni mogoče pričeti, dokler Inženir in Naročnik ne potrdita PZI projekta. Z dobavo in montažo opreme ni mogoče pričeti, dokler Inženir in Naročnik ne potrdita projekta opreme.

Sestavni del PZI projekta je tudi projektantski popis del, ki ga zagotovi Izvajalec in skupaj s PZI dokumentacijo izroči naročniku. Projektantski predračun mora biti skladen s ponudbenim predračunom.

Izvajalec mora zagotoviti tudi izdelavo dveh (2) tiskanih in dveh (2) digitalnih izvodov varnostnega načrta v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu ter zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom, zagotoviti vsa potrebna opravila, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu.

Vsa projektna dokumentacija mora biti označena v skladu z 18. členom Pogodbe.«

5.2 Dokumenti izvajalca

V tretjem odstavku podčlena se rok 21 dni spremeni v rok 14 dni.

Na koncu podčlena 5.2 se doda nov odstavek, ki se glasi:

»Rok za odpravo pomanjkljivosti izvajalca je 10 dni od prejema obvestila Inženirja o neustreznosti izdelanega dokumenta oz. PZI.«

5.6 Dokumenti izvedenih del

Na koncu podčlena 5.6. se doda besedilo:

»Kot predpogoj za izdajo Potrdila o prevzemu mora Izvajalec predložiti Inženirju projekt izvedenih del (PID), Dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO) in navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV) in pravnomočno uporabno dovoljenje za vsa dela v tiskani in elektronski obliki. NOV morajo biti napisana izključno za predmetni objekt in vgrajeno opremo, k NOV je priložen seznam pooblaščenih serviserjev vgrajene opreme s kontaktnimi podatki ter periodika potrebnih pregledov (požarne lopute, strelovodi ipd).

Potrdilo o prevzemu bo izdano šele po opravljenem pregledu dokumentacije iz predhodnega odstavka s strani Naročnika in Inženirja.

Projektna dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena v formatih, kot določi inženir.

Posamezne datoteke morajo imeti razumljiva imena, ki se čim bolj ujemajo z vsebino, datoteka mora v največji meri vsebovati tehnično zaključene celote oziroma se ujemati s papirnim izvodom. Pred končno predajo dokumentacije Izvajalec podrobnejšo vsebino in obliko ter obseg uskladi z Inženirjem.

Vsa projektna dokumentacija mora biti označena v skladu z 18. členom Pogodbe.«

6. KADRI IN DELAVCI

6.7  Zdravje in varnost

Podčlenu 6.7 se doda besedilo:

»Izvajalec mora upoštevati vse previdnostne ukrepe za zaščito zdravja in varnosti pri delu za vse svoje osebje, v skladu s slovensko zakonodajo.«

6.8 Nadzor s strani izvajalca

Podčlenu 6.8 se doda besedilo:

»Izvajalčevo ključno osebje mora govoriti slovensko ali pa mora izvajalec, na svoj strošek, angažirati zadostno število sposobnih prevajalcev.«

6.9 Osebje izvajalca

Podčlenu 6.9 se doda besedilo:

»Strokovne funkcije, ki so bile razpisane v naročnikovi dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko opravlja samo strokovni kader, ki je bil v ponudbi imenovan na te funkcije. V primeru, da obstajajo objektivni razlogi, da priglašeni strokovni kader ne more opravljati strokovnih funkcij, za katere je bil priglašen, lahko izvajalec zamenja strokovni kader z nekom, ki izpolnjuje vse zahtevane referenčne pogoje naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, in pod pogojem, da da soglasje za takšno zamenjavo Naročnik.

Naročnik zahteva, da so vodje del stalno prisotni na gradbišču ves čas izvajanja del, obvezno pa morajo biti prisotni na vseh koordinacijskih sestankih ter morebitnih drugih sestankih med naročnikom, nadzornikom, projektantom in izvajalcem.«

7. OBRATNA OPREMA, MATERIALI IN IZDELAVA

7.8 Pristojbine

Podčlenu 7.8 se doda alineja (c):

»(c) začasno ali dokončno odlaganje vseh vrst odpadkov ali drugih presežnih materialov, vključno z nevarnimi odpadki.«

8. ZAČETEK, ZAMUDE IN USTAVITEV

8.1 Začetek del

Izbriše se prvi odstavek podčlena 8.1 in se ga zamenja z besedilom:

»Datum začetka je z dnem uvedbe v delo v skladu s podčlenom 2.6 oziroma najkasneje v roku štirinajst (14) dni po sklenitvi pogodbe.«

8.3 Program

Prva in druga poved prvega odstavka podčlena 8.3 se spremeni tako, da se glasi:

»V skladu s podčlenom 8.1 Začetek del mora izvajalec v roku 10 koledarskih dni po prejemu obvestila inženirju posredovati podroben terminski program. Prav tako mora Izvajalec v roku 10 dni posredovati popravljen program vsakokrat, ko prejšnji program ni v skladu z dejanskim napredkom ali z obveznostmi Izvajalca«.

Na koncu točke (d) (ii) podčlena 8.3 se doda:

»Terminski program mora zajemati usklajen mrežni plan napredovanja del, iz katerega bo možno razbrati časovno določene posamezne faze del (izdelava projektne dokumentacije, vso potrebno dokumentacijo za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za uporabo objektov, dobavo opreme/ materialov, izvedba GOI del, potek montaže na terenu, izvajanje zahtevanih pregledov in testiranj, izdelavo in prevzem opreme, pridobivanje dovoljenj, ipd). Istočasno s terminskim programom bo Izvajalec predal Inženirju plan opreme in mehanizacije, gradbenega materiala in delovne sile, ki se nanaša na terminski program. V planu napredovanja del mora izvajalec jasno prikazati vse aktivnosti v fazi projektiranja in v fazi izvedbe.

Sestavni del terminskega programa je Plan plačil, iz katerega bo glede na časovno določeno izvedbo del možno ugotoviti mesečno realizacijo del (po delitvi najmanj na postavke projektiranje, izvedba GOI del, vgradnja in dobava opreme, zunanja ureditev). Plan plačil vsebuje tudi pregled črpanja sredstev glede na celotno pogodbeno vrednost za celotno pogodbeno obdobje po mesecih in vrsti del (postavke projektiranje, izvedba GOI del, vgradnja in dobava opreme, zunanja ureditev).

Izvajalec mora pri tem upoštevati vsa navodila, ki jih bo prejel s strani Naročnika ali Inženirja tekom izvajanja pogodbe.

Če Inženir kadarkoli obvesti Izvajalca, da Plan plačil ni v skladu s Pogodbo ali terminskim Programom, mora Izvajalec Inženirju predložiti popravljen finančni program v roku, ki ga določi Inženir.«

8.4 Podaljšanje roka za dokončanje

Na koncu podčlena 8.4 se doda besedilo:

»Izjemno neugodne podnebne razmere v smislu točke (c) prvega odstavka tega člena se nanašajo na podnebne razmere, ki se niso zgodile v zadnjih 10 letih. Podnebne razmere z višjo verjetnostjo pojava ne bodo obravnavane kot razlogi za podaljšanje roka izvajalcu.

Izvajalec ni upravičen do posameznega podaljšanja roka za dokončanje za vsakega od več vzrokov zamude, ki so se pojavile hkrati, temveč le do dejanskega podaljšanja, ki ga določi Inženir, ne glede na razloge, ki so povzročili zamudo. Če je eden od več vzrokov za zamudo povzročen po krivdi Izvajalca in bi ne glede na druge sočasne razloge povzročil podaljšanje Roka dokončanja del ali dela del, podaljšanje Roka dokončanja ne bo odobreno Izvajalcu za to zamudo.

Podaljšanje roka izvedbe samo po sebi ne daje izvajalcu pravice do dodatnega plačila.«

8.7  Odškodnina za zamudo

Izbriše se besedilo člena 8.7 in se ga nadomesti z besedilom:

»Odškodnina za zamudo pomeni pogodbeno kazen in obratno. Če izvajalec ne upošteva podčlena 8.2 [Rok za dokončanje], mora v skladu s podčlenom 2.5 [Zahtevki naročnika] naročniku plačati odškodnino za zamudo. Ta odškodnina za zamudo je vsota, ki je določena v Dodatku k Ponudbi, in se jo plača za vsak dan, ki poteče od dne dogovorjenega ustreznega roka za dokončanje.

Če višina vseh izgub in škod, dodatnih stroškov, ki jih je naročnik utrpel po tem, ko je upošteval vse zneske, dolžne izvajalcu v skladu s Pogodbo, presega znesek odškodnine za zamudo, določen v Dodatku k Ponudbi, ima Naročnik pravico, da od Izvajalca zahteva plačilo tudi te razlike.

Za uveljavljanje odškodnine za zamudo naročnik izvajalcu izstavi račun, ki ga je izvajalec dolžan poravnati v osmih (8) dneh od izstavitve.

V kolikor izvajalec ne poravna odškodnine za zamudo v predvidenem roku, je naročnik upravičen, da zadrži sredstva za povračilo vseh nastalih stroškov in škode.

Odškodnina za zamudo izvajalca ne odvezuje od njegove dolžnosti, da dokonča dela, ali od katerekoli druge dolžnosti, obveznosti ali odgovornosti, ki jo lahko ima po Pogodbi.

Naročnik ima pravico do odškodnine za zamudo tudi v primeru, če odstopi od pogodbe.

V primeru odstopa od Pogodbe v skladu s podčlenom 15.2 [Odstop od Pogodbe s strani naročnika] pred dokončanjem del ima naročnik pravico tudi do vseh dodatnih odškodnin zaradi odstopa od pogodbe.

Poleg zgoraj navedene odškodnine za zamudo lahko naročnik izvajalcu zaračuna tudi dodatno pogodbeno kazen v primeru, da izvajalec ne zagotavlja zahtevane prisotnosti vodje del, kakor je ta opredeljena v podčlenu 6.9. V takšnem primeru pogodbena kazen znaša 200 EUR za vsak dan, ko krši zahtevo v zvezi s prisotnostjo na način, da ga na gradbišču ni, čeprav bi moral biti.

V kolikor Izvajalec ne upošteva podčlena 8.2 [Rok za dokončanje], je naročniku v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi mu zaradi izvajalčeve zamude nastala, kar vključuje tudi in predvsem sredstva sofinanciranja. V kolikor naročnik teh zaradi zamud izvajalca ne bi pridobil oziroma bi bile naročniku zaradi navedenega izrečene kakršnekoli finančne korekcije, je izvajalec odškodninsko odgovoren tudi za navedeno.

Sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost (MOO) morajo biti porabljena skladno z evropsko in slovensko zakonodajo in drugimi pravili, ki se nanašajo na izvajanje MOO. Za skladnost porabe sredstev MOO je odgovoren naročnik in Ministrstvo kot nosilni organ. Za neupravičeno porabo sredstev MOO gre, ko:

- izdatki niso nastali v skladu s pravili Unije ali nacionalnimi pravili;

- sredstva MOO niso bila porabljena v skladu z NOO,

- se pri preverjanju ukrepov ugotovijo primeri goljufije, korupcije, nasprotij interesov ter dvojnega financiranja.

Če katerikoli nadzorni organ v času, ko je mogoč nadzor po tej pogodbi, ugotovi, da so bila sredstva MOO neupravičeno porabljena in je za neupravičeno porabo sredstev odgovoren izvajalec, ima Naročnik pravico zahtevati vračilo neupravičeno porabljenih sredstev s strani Izvajalca skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dne nakazila sredstev na transakcijski račun izvajalca do dne vračila sredstev na račun Naročnika. Naročnik ima pravico vsoto iz tega odstavka koristiti iz Garancije za dobro in pravočasno izvedbo del ali Garancije za odpravo napak v garancijskem roku.«

8.10 Plačilo za obratno opremo in material v primeru ustavitve del

Izbriše se besedilo podčlena 8.10 in se ga nadomesti z besedilom:

»Izvajalec ni upravičen do povračila stroškov nabave obratne opreme in materiala, ki ni uporabljen pri izgradnji objekta, čeprav je morebitno pripeljana na gradbišče.«

9. PRESKUSI OB DOKONČANJU

Izbriše se besedilo podčlena 9.1 in se ga nadomesti z besedilom:

»Izvajalec ob dokončanju del izvede vse potrebne preskuse, ki se zahtevajo s pogodbo, tehničnimi specifikacijami in veljavno zakonodajo.«

10. PREVZEM S STRANI NAROČNIKA

10.1 Prevzem del in odsekov del

Izbriše se prvi odstavek podčlena 10.1 in se ga nadomesti z besedilom:

»Pred prevzemom del ali dela del se mora izvesti tehnični pregled izvedenih del. Izvajalec vsaj 14 dni pred tem, ko smatra, da bodo dela v celoti dokončana in pripravljena na prevzem obvesti inženirja in naročnika. Inženir in naročnik organizirata komisijo, ki bo izvedla tehnični pregled del. V kolikor je pri tehničnem pregledu ugotovljeno, da dela niso izvedena v celoti, kvalitetno in brez pomanjkljivosti mora izvajalec v dogovorjenem roku izvesti dela, potrebna za dokončanje oziroma odpravo pomanjkljivosti, in ponovno izvesti tehnični pregled. Z izjemo tega kar določa pod člen 9.4 [Neuspeli preskusi ob dokončanju], Naročnik prevzame dela, (i) ko so dokončana v skladu s Pogodbo, vključno z zahtevami opisanimi v pod členu 8.2 [Rok za dokončanje], in z izjemo tega, kar določa pododstavek (a) spodaj, (ii) ko je uspešno opravljen tehnični pregled (iii) ko je izdelana energetska izkaznica za objekt, iz katere izhajajo vrednosti ter doseganje kazalnikov, ki jih določa PZI dokumentacija ter predani Dokumenti izvedenih del v skladu s pod členom 5.6. in Priročniki za obratovanje in vzdrževanje v skladu s pod členom 5.7 in ko (iv) se izda Potrdilo o prevzemu za dela ali se smatra, da je bilo to izdano v skladu s tem podčlenom.«

Izbriše se drugi odstavek podčlena 10.1 in se ga nadomesti z besedilom:

»Izvajalec lahko z obvestilom inženirju zaprosi za Potrdilo o prevzemu najprej 14 dni pred tem, ko bodo dela po mnenju izvajalca dokončana in pripravljena za prevzem in o tem obvesti naročnika.«

Za drugim odstavkom podčlena 10.1 se doda:

»V kolikor je pri tehničnem pregledu ugotovljeno, da dela niso izvedena v celoti, kvalitetno in brez pomanjkljivosti mora izvajalec v dogovorjenem roku izvesti dela potrebna za dokončanja oziroma odpravo pomanjkljivosti.«

Izbriše se besedilo tretjega odstavka podčlena 10.1 do alinej in se ga nadomesti z besedilom:

»Inženir mora v roku 14 dni po prejemu prošnje izvajalca, s predhodnim soglasjem naročnika:«

Izbriše se besedilo alineje (a) tretjega odstavka podčlena 10.1 in se nadomesti z besedilom:

»(a) izvajalcu izdati Potrdilo o prevzemu in pri tem navesti datum, ko so bila dela dokončana v skladu s Pogodbo, razen za morebitna manjša še neopravljena dela in napake, ki ne bodo vplivale na uporabo teh del za njihov predviden namen (ali do tedaj ali medtem, ko bo to delo dokončano in te napake odpravljene); Potrdilo o prevzemu mora vsebovati tudi seznam vseh zgoraj omenjenih nedokončanih del in napak, ki jih je potrebno odpraviti po izdaji Potrdila o prevzemu ter roke za izvršitev teh del oziroma odpravo teh napak; ali«

Izbriše se besedilo četrtega odstavka podčlena 10.1 in se ga nadomesti z besedilom:

»Če inženir ne izda Potrdila o prevzemu niti ne zavrne prošnje izvajalca v roku 14 dni in če so dela ali odsek del (kot je primer) dokončani v skladu s Pogodbo in je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, se šteje, da je bilo Potrdilo o prevzemu izdano na zadnji dan tega roka.«

Na koncu podčlena 10.1 se doda besedilo:

»Pred izdajo Potrdila o prevzemu mora Izvajalec predložiti Inženirju:

- projektno dokumentacijo v vsebini in količini določeni v podčlenu 5.6.,

- potrjene Gradbene dnevnike in Knjige obračunskih izmer,

- evidenco osebja in opreme izvajalca,

- počistiti in odstraniti vso opremo, odvečni material, ruševine, odpadke in začasna dela s tistega dela gradbišča, na katere se potrdilo o izvedbi nanaša.«

10.3 Oviranje preskusov ob dokončanju

Izbriše se besedilo prvega in drugega odstavka podčlena 10.3 in se nadomesti z besedilom:

»Če nek razlog, za katerega je odgovoren naročnik in ta razlog ni upravičen, izvajalcu za več kot 14 dni prepreči, da bi izvršil preskuse ob dokončanju za dela ali odsek del (kot je primer) v skladu s členom 9 te pogodbe in jih zaradi tega tudi ni izvršil do preteka gradnje, mora inženir izdati Potrdilo o prevzemu za ta dela ali odsek del. Izvajalec mora nato izvesti preskuse ob dokončanju, brž ko je mogoče, vendar vsekakor še pred pretekom roka za reklamacijo napak.«

Izbriše se besedilo alineje (b) tretjega odstavka podčlena 10.3 in se ga nadomesti z besedilom:

»(b) plačila takih dejanskih stroškov brez primernih koristi, ki so že vključene v pogodbeni ceni ter brez drugih primernih koristi.«

Izbriše se besedilo četrtega odstavka podčlena 10.3 in se ga nadomesti z besedilom:

»Po prejemu tega obvestila mora inženir nemudoma, vendar najpozneje v roku 3 dni, obvestiti naročnika ter ukrepati v skladu s prvim odstavkom podčlena 3.5 [Odločitve] in uskladiti oz. določiti te zadeve, v soglasju z naročnikom.«

11. ODGOVORNOST ZA NAPAKE

11. 1 Dokončanje nedokončanih del in odprava napak

Izbriše se besedilo alineje (b) prvega odstavka podčlena 11.1 in se ga nadomesti z besedilom:

»(b) izvesti vsa dela, ki so potrebna za odpravo napak, okvar, nepravilnega delovanja ali škode, kot jih določi naročnik (ali nekdo v njegovem imenu) na datum ali do datuma preteka roka za reklamacijo napak za dela ali odsek (kot je primer).«

Na koncu podčlena 11.1 se doda besedilo:

»V roku za reklamacijo napak velja garancija za dobro in pravočasno izvedbo del.

Izvajalčeva Garancija za dobro izvedbo del je veljavna tudi v roku za reklamacijo napak. Če se rok za reklamacijo napak podaljša, je potrebno temu ustrezno podaljšati veljavnost Garancije za dobro in pravočasno izvedbo del.

Rok za reklamacijo napak se določi v Potrdilu o prevzemu.«

11.3 Podaljšanje roka za reklamacijo napak

Na koncu podčlena 11.3 se doda besedilo:

»Splošni jamčevalni in garancijski rok za opravljena dela, vgrajene materiale, naprave in instalacije znaša za vsa gradbena dela ter vgrajeno opremo, materiale in instalacije 5 let, razen za solidnost in stabilnost objekta, streho in fasado ter hidroizolacijo 10 let, ter za dobavljeno in montirano notranjo opremo ter naprave 3 leta od izdaje Potrdila o izvedbi.

Napake v solidnosti gradbe so po tej pogodbi tudi vse napake, ki onemogočajo ali znatno otežijo uporabo del, opreme, naprav ali instalacij.

Izvajalec ni prost odgovornosti, če je nastala napaka zato, ker je pri izvajanju posameznih del ravnal po zahtevah naročnika. Vendar je v primeru, če je pred izvršitvijo posameznega dela po zahtevi naročnika tega opozoril na nevarnost nastanka napak, njegova odgovornost zmanjšana, v okoliščinah danega primera pa lahko tudi izključena.«

11.4 Neuspela odprava napak

Na koncu drugega odstavka podčlena 11.4 se doda alineja (d):

»(d) unovči Garancijo za dobro in pravočasno izvedbo del ali Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.«

13. SPREMEMBE IN PRILAGODITVE

13.3 Postopek spremembe

Na koncu podčlena 13.3 se doda besedilo:

»V primeru spremembe pogodbeno določenih rokov morata Naročnik in Izvajalec spremembo roka urediti z aneksom k pogodbi najkasneje pred iztekom pogodbenega roka.«

13.8 Prilagoditve zaradi spremembe stroškov

Besedilo podčlena se v celoti črta in se nadomesti z naslednjim besedilom:

»Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne in nespremenljive, razen v primeru, ki ga določa 656. člen Obligacijskega zakonika. Za izračun razlike v ceni se uporabi indeks GZS (03 – ostala visoka gradnja).«

14. POGODBENA CENA IN PLAČILO

14.1 Pogodbena cena

Izbriše se podčlen 14.1 in se nadomesti z besedilom:

»Določi se da:

- je pogodbena cena pavšalni sprejeti pogodbeni znesek, ki se prilagodi le v skladu s Pogodbo;

- mora Izvajalec plačati vse dajatve, pristojbine, takse in davke v zvezi s svojimi obveznostmi po Pogodbi in pogodbena cena se ne prilagodi za nobenega od teh stroškov.«

14.2 Predplačilo

Izbriše se podčlen 14.2.

14.3 Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu

Izbriše se prvi odstavek podčlena 14.3 in se ga zamenja z naslednjim besedilom:

»Izvajalec je dolžan račune oziroma situacije naročniku poslati v elektronski obliki (e-račun) skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

Izvajalec mora dostaviti račun oz. situacijo najkasneje do osmega (8.) v mesecu za dela, opravljena v preteklem mesecu in to v skladu z gradbenim dnevnikom, potrjeno knjigo obračunskih izmer in drugimi dokaznimi dokumenti, ki vključujejo poročilo o poteku del v tem mesecu v skladu s podčlenom 4.21 [Poročilo o poteku del].

Situacija mora biti pred izstavitvijo e-računa potrjena s strani Inženirja. Izvajalec mora inženirju predložiti predlog (osnutek) situacije najpozneje tretji delovni dan v mesecu za pretekli mesec.«

Izbriše se prvi stavek drugega odstavka podčlena 14.3. in se zamenja z naslednjim besedilom:

»Obračun (situacija) mora, kot je primerno, vsebovati naslednje postavke, ki jih je treba izraziti v EUR, in sicer po naslednjem zaporedju:«

Pododstavek (b) podčlena 14.3 se izbriše in se zamenja z naslednjim besedilom:

»(b) vsak znesek, ki se prišteje ali odšteje zaradi sprememb v zakonodaji in sprememb v stroških v skladu s podčlenom 13.7 [Prilagoditve zaradi spremembe zakonodaje];«

Izbrišeta se pododstavka (c), (d) in (e) podčlena 14.3.

14.5 Obratna oprema in materiali, namenjeni za dela

Izbriše se podčlen 14.5.

14.6 Izdaja Potrdil o vmesnih plačilih

Izbriše se prvi odstavek podčlena 14.6 in se ga nadomesti z besedilom:

»Inženir mora v roku sedmih (7) dni po prejemu obračuna s priloženimi ustreznimi dokumenti, potrditi obračun in dokumente, v roku dveh (2) dni po potrditvi pa mora inženir naročniku predati Potrdilo o vmesnem plačilu, kjer mora biti naveden znesek, za katerega je inženir opravil kontrolo dejanske izvedbe, z vsemi potrebnimi podatki.

Naročnik si pridržuje pravico, da preko svojih pravilno pooblaščenih predstavnikov, izvrši kakršno koli inšpekcijo na delovišču in pregleda pisna navodila in dokumente v zvezi z deli, če misli, da je to potrebno za popoln pregled prispelih vmesnih obračunov.«

14.7 Plačilo

Izbriše se besedilo prvega odstavka z alinejo (a) podčlena 14.7 in se zamenja z besedilom:

»Naročnik je dolžan račun oziroma situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni računa oziroma situacije ne potrdi, niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je račun oziroma situacija potrjena. Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan z računom oziroma situacijo, je dolžan plačati nesporni del zneska. Naročnik mora izvajalcu plačati:«

Izbriše se besedilo alineje (b) podčlena 14.7 in se zamenja z besedilom:

»(b) znesek, naveden v Potrdilu o vmesnem plačilu v tridesetih (30) dneh, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu računa oziroma situacije, ki je podlaga za izplačilo.

Izbriše se besedilo alineje (c) podčlena 14.7 in se zamenja z besedilom:

»(c) znesek, naveden v Potrdilu o končnem plačilu v tridesetih (30) dneh, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu računa oziroma situacije, ki je podlaga za izplačilo.«

Na koncu podčlena 14.7 se doda besedilo:

»Naročnik si pridržuje pravico, da se Potrdila o vmesnih plačilih vrnejo neplačana, če ne ustrezajo bistvenim zahtevam ali so pomanjkljiva. V takšnih primerih bodo plačilna obdobja prekinjena in pričelo se bo novo plačilno obdobje, ki bo trajalo trideset (30) dni od prejema potrjenega popravljenega Potrdila o vmesnem plačilu pri naročniku oziroma od prejema potrjenega popravljenega Potrdila o končnem plačilu pri Naročniku.«

14.8 Zamujeno plačilo

Izbriše se besedilo podčlena 14.8.

14.9 Plačilo zadržanega zneska

Izbriše se besedilo podčlena 14.9 in se ga zamenja z besedilom:

»Zadržanega zneska ni.«

14.10 Obračun (situacija) ob dokončanju

Izbriše se besedilo podčlena 14.10.

14.11 Prošnja za Potrdilo o končnem plačilu

Izbriše se besedilo prvega odstavka podčlena 14.11 in ga zamenja z besedilom:

Izvajalec mora v najkasneje v roku 14 dni dneh po prejemu Potrdila o izvedbi predložiti skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (e-račun), končni obračun (situacijo), z dokaznimi dokumenti, ki v obliki, odobreni s strani inženirja, natančno prikazujejo:«

Na koncu podčlena se doda besedilo:

»Inženir ali Naročnik lahko, upoštevaje tudi navodila sofinancerja, Izvajalcu sporočita drugačen (krajši) datum oz. rok za izdajo končnega obračuna (situacije).«

14.13 Izdaja potrdila o končnem plačilu

Izbriše se besedilo prvega odstavka podčlena 14.13 in se ga zamenja z besedilom:

»V 14 dneh po prejemu končnega obračuna mora inženir le-tega potrditi in po potrditvi predati naročniku Potrdilo o končnem plačilu, kjer mora biti naveden:

- končni dolžni znesek in

- saldo (če obstaja), ki ga je naročnik dolžan plačati izvajalcu ali izvajalec naročniku, kot je primer, po tem, ko je bilo naročniku dano potrdilo, ki priznava vse zneske, ki jih je doslej naročnik plačal, in vse zneske, do katerih je naročnik upravičen.

Naročnik, si pridržuje pravico, da preko svojih pravilno pooblaščenih predstavnikov, izvrši kakršno koli inšpekcijo na delovišču in pregleda pisna navodila in dokumente v zvezi z deli, če misli, da je to potrebno za popoln pregled prispelega končnega obračuna.«

14.15 Valute plačil

Izbriše se besedilo podčlena in se ga zamenja z besedilom:

»Obračunska valuta v pogodbi je euro (EUR).

Plačila Izvajalcu s strani Naročnika se bodo vršila v EUR, na bančni račun ali račune, ki so določeni v Pogodbi.«

15. ODSTOP OD POGODBE S STRANI NAROČNIKA

15.2 Odstop od Pogodbe s strani naročnika

V prvem odstavku podčlena 15.2 se dodajo naslednje alineje:

- »zamuja z izvedbo del glede na terminski plan za več kot 21 dni in postane jasno, da te zamude ne bo več mogoče nadoknaditi in bo vplivala tudi na zamudo pri dokončanju del,

- ne sledi navodilom Inženirja v zvezi z načinom izvedbe del, morebitnimi pospešitvami del, morebitnimi spremembami in prilagoditvami del ali ne upošteva navodil Inženirja v zvezi z izvedbo del in vgradnjo materialov,

- krši obveznosti, dogovorjene v tej pogodbi,

- brez soglasja Naročnika zamenja priglašeni strokovni kader v nasprotju z določbami podčlena 6.9 ali če novi strokovni kader ne izpolnjuje naročnikovih kadrovskih pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,

- brez soglasja naročnika ne zagotavlja strokovnega kadra (vodje gradnje, vodje projektiranja), kakor je ta opredeljena v podčlenu 6.9,

- v času oddaje javnega naročila je bil Izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano Izvajalcu,

- ne spoštuje zavez po Pogodbi, vezanih na sofinanciranje predmeta naročila,

- brez predhodnega pisnega soglasja Naročnika zamenja podizvajalca ali delo posreduje podizvajalcu brez predhodnega soglasja Naročnika in mimo določil ZJN-3 in te Pogodbe,

javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja.«

Drugi odstavek podčlena 15.2 se spremeni tako, da se glasi:

»V vsakem od teh primerov in okoliščin lahko naročnik s predhodnim 14-dnevnim odpovednim rokom odstopi od Pogodbe in zahteva, da se izvajalec odstrani z gradbišča. V primeru alinej (e), (f), (g), (h), (i),(j),(k),(l), (m), (n) in (o) pa lahko naročnik z obvestilom o odpovedi takoj prekine Pogodbo.«

16. ZAUSTAVITEV DEL IN ODSTOP OD POGODBE S STRANI IZVAJALCA

16.1 Pravica izvajalca do zaustavitve del

Prvi odstavek podčlena 16.1vse v celoti črta in nadomesti z naslednjim:

»Če Inženir ne izda potrdila v skladu s podčlenom 14.6 [Izdaja Potrdil o vmesnem plačilu] ali Naročnik ne izpolni obveznosti v skladu s podčlenom 2.4 [Finančni aranžmaji Naročnika] in podčlenom 14.7  [Plačilo], lahko Izvajalec po preteku najmanj 21 dni po obvestilu, poslanem Naročniku, zaustavi delo (ali zmanjša hitrost dela), vse dokler ne prejme Potrdila o plačilu ali primernega dokaza ali plačila, odvisno od primera in kot je opisano v obvestilu. Izvajalec pa ni upravičen zaustaviti del, če gre za del plačila, ki je med strankami sporen in ga zato Inženir ni potrdil oz. Naročnik ni plačal.«

17. TVEGANJE IN ODGOVORNOST

17.1 Odškodnine

Izbriše se besedilo zadnjega odstavka v podčlenu 17.1.

17.3 Tveganje naročnika

Izbriše se besedilo alineje (g) v podčlenu 17.3.

17.6 Omejitev odgovornosti

Izbriše se celotno besedilo podčlena 17.6.

18. ZAVAROVANJE

18.1 Splošne zahteve za zavarovanje

Podčlenu 18.1 se doda besedilo:

»Rok za predložitev zavarovanja je skladen z določili v Dodatku k ponudbi.«

18.4 Zavarovanje osebja izvajalca

Na koncu prvega odstavka podčlena 18.4 se doda besedilo:

»Smatra se, da je izvajalec sklenil primerno zavarovanje za svoje osebje v skladu z določili in zakoni v Republiki Sloveniji, ki pokrivajo to področje.

V primeru, da izvajalec za to še ni poskrbel, mora to storiti čim prej v skladu z veljavnimi zakoni in določili v Republiki Sloveniji.

Izvajalec lahko sklene tudi dopolnilna zavarovanja za svoje osebje.«

20. ZAHTEVKI, SPORI IN ARBITRAŽA

20.1 Zahtevki izvajalca

Prvemu odstavku podčlena 20.1 se doda besedilo:

»Zahtevek mora izvajalec posredovati inženirju in kopijo naročniku.«

Izbriše se prvi stavek petega odstavka podčlena 20.1 in se nadomesti z besedilom:

»V dvainštiridesetih (42) dneh od dne, ko se je izvajalec zavedel (ali bi se bil moral zavesti) dogodka ali okoliščine, ki je bila vzrok za zahtevek, oz. v okviru nekega drugega roka, ki ga lahko predlaga izvajalec in odobri, s predhodnim soglasjem naročnika, inženir, mora izvajalec inženirju poslati podrobno obrazložen zahtevek, ki vsebuje podatke, ki utemeljujejo zahtevek in podaljšanje roka in/ali dodatno plačilo, ki se ga zahteva.«

Izbriše se prvi stavek šestega odstavka podčlena 20.1 in se nadomesti z besedilom:

»V štirinajstih (28) dneh po prejemu zahtevka ali nadaljnjih podatkov, ki utemeljujejo neki predhodni zahtevek, oz. v nekem drugem roku, ki ga lahko, s predhodnim soglasjem naročnika, predlaga inženir in odobri izvajalec, mora inženir odobriti ali zavrniti zahtevek s podrobnimi obrazložitvami.«

Na koncu šestega odstavka podčlena 20.1 se doda besedilo:

»Primerno utemeljen zahtevek temelji na: analizah cen in javnih cenikov ali drugih virov. Vse navedeno preveri in potrdi inženir.«

20.2 Imenovanje komisije za reševanje sporov (KRS)

V podčlenu 20.2 se drugi in tretji odstavek nadomesti z:

»Komisija za reševanje sporov je sestavljena iz treh članov. Vsaka stranka imenuje enega člana, ki ga mora odobriti druga stranka. O tretjem članu, ki predstavlja predsednika komisije, se stranki sporazumno dogovorita.«

20.3 Nesoglasje pri določanju Komisije za reševanje sporov

Besedilo alineje (d) podčlena 20.3 se izbriše in nadomesti z besedilom:

»(d) če se stranki ne uspeta sporazumeti o imenovanju nadomestne osebe v roku štirinajst (14) dni po datumu, ko je edini član ali eden od treh članov odpovedal sodelovanje ali je nezmožen za sodelovanje, kar je lahko posledica smrti, nesposobnosti, odpovedi ali prenehanja mandata,«

Besedilo za alinejo (d) podčlena 20.3 se izbriše in nadomesti z besedilom:

»potem mora tega člana KRS, na željo ene ali obeh strank, določiti predsednik Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani. To imenovanje je odločilno in dokončno. Vsaka stranka je dolžna plačati polovico zneska za plačilo predsednika Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani, ki izvede imenovanje.«

20.4 Prejem odločitve Komisije za reševanje sporov

Besedilo prvega stavka četrtega odstavka podčlena 20.4 se izbriše in nadomesti z besedilom:

»V roku osemindvajset (28) dni po prejemu takega sporočila ali v nekem drugem roku, ki ga lahko predlaga KRS in ga obe stranki odobrita, mora KRS posredovati svojo odločitev, ki je argumentirana in v kateri je navedeno, da se nanaša na ta člen.«

Besedilo petega odstavka podčlena 20.4 se izbriše in nadomesti z besedilom:

»Če ena od strank ni zadovoljna z odločitvijo KRS, mora ta stranka v roku štirinajst 14) dni po prejemu odločitve obvestiti o tem drugo stranko. Če KRS ne da svoje odločitve v roku osemindvajset (28) dni po prejemu takšnega dokumenta (ali kako drugače, če je tako odobreno), potem lahko katerakoli od strank v roku sedmih (7) dni po tem, ko je doba osemindvajsetih (28) dni pretekla, drugo stranko obvesti o svoji nezadovoljnosti.«

Besedilo sedmega odstavka podčlena 20.4 se izbriše in nadomesti z besedilom:

»Če je KRS svojo odločitev v zvezi s sporno zadevo posredovala obema strankama in nobena stranka ni predložila obvestila o nezadovoljnosti v roku štirinajst (14) dni po tem, ko jima je bila vročena odločitev komisije, postane odločitev dokončna in obvezujoča za obe strani.«

20.5 Mirna poravnava spora

Besedilo drugega stavka podčlena 20.5 se izbriše in se nadomesti z besedilom:

»Če pa se stranki dogovorita drugače, se arbitraža lahko prične trideseti (30.) dan ali po tridesetih (30) dneh po dnevu, ko je bilo posredovano obvestilo o nezadovoljnosti, četudi ni bilo poskusa mirne rešitve spora.«

20.6 Arbitraža

Izbriše se besedilo prvega odstavka podčlena 20.6 in se nadomesti z besedilom:

»Če ne pride do mirne rešitve, je treba vsak spor, pri katerem odločitev KRS (če je do nje prišlo) ni postala dokončna in obvezujoča, dokončno rešiti na naslednji način:

- z arbitrom posameznikom, imenovanim na podlagi Arbitražnih pravil Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije (Ljubljanska arbitražna pravila);

- po slovenskem pravu brez kolizijskih norm s tem, da se to pravo uporabi, če sporna vprašanja niso urejena v pogodbi, Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec, 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI, 1. prevod v slovenski jezik l.2001 (FIDIC Rumena knjiga), če ti niso spremenjeni z dodatnimi posebnimi pogoji pogodbe, ki se prav tako uporabijo; uporaba posebnih gradbenih uzanc (PGU) je v primeru sporov izključena;

- v slovenskem jeziku;

- v Ljubljani.«

IzjavIjamo, da smo seznanjeni z vsemi določili Posebnih Pogojev Pogodbe, da smo jih razumeli ter soglašamo, da so sestavni del Pogodbe.

Podpis: __________________________________	_

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:_ ____________

Ponudnikov žig:

Navodila za izpolnjevanje ponudbenega predračuna, protokol plačil

- Splošno

Plačilo vseh elementov bo izvršeno na podlagi določene ponudbene cene v skladu s pogodbenimi pogoji.

Opisi elementov, ki so podani v Ponudbenem predračunu, ne smejo omejevati izvajalčevih obveznosti po pogodbi pri izvrševanju del, ki so v celoti opisana drugje (na primer v razpisni dokumentaciji). Elemente, ki niso podani v okviru Ponudbenega predračuna, a so podani drugje v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik v celoti upoštevati pri oblikovanju svoje ponudbene cene.

Cene morajo biti navedene v EUR.

Ponudbena cena mora zajemati vsa projektantska, gradbeno obrtniška in instalacijska dela, stroške za dobavo, montažo, preizkušanje in zagon opreme, stroške zavarovanj in garancij, stroške pridobitve uporabnega dovoljenja ter stroške odpravljanja napak v garancijski dobi.

V ponudbeni oz. pogodbeni ceni je zajeto tudi (če pride v poštev):

- splošne obveznosti, odgovornosti in tveganja povezana z izvedbo del. Le-ta so opisana oziroma se jih lahko predvidevajo na osnovi projektne in razpisne dokumentacije za omenjeno javno naročilo,

- povrnitev v prejšnje stanje na sosednjih parcelah, javnih površinah in obstoječih objektih,

- stroške zaščite ljudi in lastnine, ki jih gradnja tangira,

- odprava vseh poškodb, nastalih zaradi gradnje na drugih objektih, napravah, površinah, ter na dostopnih poteh,

- morebitne stroške odškodninskih zahtevkov zaradi poškodovanja okoliških objektov oziroma dostopnih poti na gradbišče,

- stroški transporta, takse, zavarovanja in ostali lokalni stroški, ki se nanašajo na pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo objekta s strani izvajalca naročniku,

- potrebne meritve in atesti (če so potrebne),

- vsa potrebna opravila, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu,

- zaščita vseh komunalnih in drugih naprav, ki na terenu obstajajo in to skladno z zahtevami upravljavca teh naprav in objektov,

- vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prečkanji komunalnih vodov, stroške zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin s tem v zvezi,

- stroški soglasja in drugi stroški, vezani na uporabo javne površine,

- stroški soglasja oz. dovoljenja za zaporo ceste, stroški postavitve prometne in neprometne signalizacije, stroški zapor in preusmeritve prometa, objave v medijih in drugi stroški zapore,

- stroške izdaje soglasij in prevozov, ki presegajo predpisane pogoje osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij, dela opravljati tako, da z deli ne bo ogrožena prometna varnost na cesti-ulici,

- morebitna druga potrebna soglasja ob izvajanju del,

- sodelovanja soglasodajalcev pri izvajanju del,

- strošek vseh potrebnih testov pri ponudniku in na objektu, atestov in izjav, pridobitve potrebnih dokumentov za uspešno opravljen tehnični pregled,

- vse stroške v zvezi z zavarovanjem gradbišča,

- vse stroške priprave in izvedbe začasnih dostopov do in na gradbišču (izdelava vseh potrebnih začasnih prehodov),

- stroške začasnih dostopov do drugih objektov, ter zagotavljanja nemotenega dostopa interventnim vozilom ves čas gradnje za celotno območje, ki jih gradnja tangira,

- odvoz izkopanega materiala na trajne deponije oz. na mesta za vgraditev v zasip ter vse notranje transporte vseh materialov,

- vse stroške, povezane z ravnanjem in končno dispozicijo odpadnega materiala, vse takse in pristojbine,

- vse stroške ločenega zbiranja, sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi stroške odvoza in predelave le teh, po določilih predpisov o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih,

- odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti, razen ovir, ki so kulturnozgodovinskega pomena,

- čiščenje terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala,

- kontrola kakovosti vgrajenih materialov oz. izvedenih del (zbitost, ravnost, tesnost, trdnost…),

- čiščenje in spiranje kanalizacije pred izvedbo preizkusov tesnosti,

- prispevke za vodovodne priključke za objekte,

- zagotovitev možnosti in izvedbo priključkov komunalne infrastrukture od obstoječega omrežja do objektov, ki jo potrebujejo (elektrika, vodovod, telekomunikacije),

- stroške tehničnih pregledov,

- izdelavo vseh potrebnih navodil, dokazil in druge potrebne dokumentacije v digitalnem izvodu in v tiskanih izvodih v slovenskem jeziku,

- zaščita obstoječih komunalnih vodov,

- vsa potrebna začasna dela, vključno s potrebno infrastrukturo,

- dobava, montaža in vgradnja materialov in opreme, skladiščenje vključujoč dostavo na gradbišča, prevzemanje dostave materialov in opreme dobavljenih od drugih, razkladanje in vsi stroški povezani s tem,

- nadzor kakovosti,

- priprava in dobava delavniških risb,

- vsi stroški, povezani s preizkusi in testiranji (če so potrebni),

- stroški v zvezi z odpravo napak,

- vsi ostali stroški, ki niso eksplicitno navedeni, toda so potrebni za uspešno dokončanje del,

- stroški izdelave varnostnega načrta in koordinatorja za varstvo in zdravja pri delu za ves čas trajanje gradnje.

Ne glede na omejitve, navedene pri opisovanju posameznih elementov in/ali pojasnil v tem predgovoru, mora izvajalec razumeti, da zneski, ki jih vnese v ponudnikov predračun, veljajo v vsakem pogledu za dokončano delo, zato se smatra, da prevzema popolno odgovornost za vse zahteve in obveznosti, ki so izražene ali vsebovane v katerem koli delu razpisne dokumentacije, in da bo v skladu s tem tudi navedel cene za posamezne elemente. Znesek mora torej vsebovati vse slučajne in nepredvidene stroške in tveganja vseh vrst, ki se lahko pojavijo pri izgradnji celotnih del, v skladu s pogodbo.

Zneski, ki jih izvajalec vnese v ponudbeni predračun za vse elemente, morajo imeti vračunan ustrezen procent stroškov izvedbe del, opisanih v pogodbi; vsi nepredvideni stroški, zaslužki, pavšalni in podobni stroški, ki se nanašajo na pogodbo v celoti.

- Mesečna plačila in izstavitev računa

Izvedba zahtevanih del iz pogodbenega predračuna se bodo obračunavale mesečno in količinsko skladno z napredovanjem del, ki ga potrdi nadzornik na podlagi potrjene knjige obračunskih izmer, ki jo vodi izvajalec, in pogodbenega predračuna.

Iz vsake izdane mesečne situacije morajo izhajati ločene vrednosti zaračunanih postavk, ki se nanašajo najmanj na:

- projektiranje

- izvedbo GOI del

- vgradnjo in dobavo opreme

- zunanjo ureditev.

Podrobneje način mesečnih plačil in izstavitev mesečnih situacij/račun določa pogodba (Splošni in posebni pogoji).

- Ponudbeni predračun

Ponudbeni predračun se nahaja na obrazcu C.02 v ponudbeni dokumentaciji.

Ponudnik mora ločeno postaviti ceno za naslednje postavke:

- Projektiranje

- Izvedba GOI del,

- Gradbena dela

- Obrtniška dela

- Strojne instalacije

- Elektro instalacije

- vgradnjo in dobavo opreme

- zunanjo ureditev.

Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne in nespremenljive, razen v primeru, ki ga določa 656. člen Obligacijskega zakonika. Za izračun razlike v ceni se uporabi indeks GZS (03 – ostala visoka gradnja).«

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

V tem obrazcu navedeni kontaktni podatki se uporabijo za komuniciranje s ponudnikom po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila. V času od poteka roka za oddajo ponudbe do pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila se za komunikacijo med naročnikom in ponudnikom uporablja informacijski sistem e-JN, pod pogojem da ta to omogoča.

Vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe ali imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej, morajo predložiti lastno izjavo (tj. na svojem lastnem obrazcu), iz katere bo razvidno, da jim ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami).

Za delniško družbo se navedejo le tisti delničarji, ki so posredno ali neposredno imetniki več kot 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.

Glej definicijo povezanih družb v 527. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009-ZGD-1-UPB1 s spremembami).

„dejanski lastnik“ pomeni vsako fizično osebo oziroma osebe, ki končno posedujejo ali nadzirajo stranko in/ali fizično osebo oziroma osebe, v imenu katerih se izvaja transakcija ali opravlja dejavnost, in zajema vsaj:

(a) v primeru gospodarskih subjektov:

(i) fizično osebo oziroma osebe, ki končno posedujejo ali nadzirajo pravni subjekt prek posrednega ali neposrednega lastništva zadostnega deleža delnic ali glasovalnih pravic ali lastniškega deleža v tem subjektu, vključno z udeležbo v obliki prinosniških delnic ali prek nadzora na druge načine, z izjemo družbe, ki je uvrščena na organizirani trg in mora v skladu s pravom Unije ali primerljivimi mednarodnimi standardi, s katerimi se zagotavlja ustrezna preglednost informacij o lastništvu, spoštovati zahteve po razkritju.

Imetništvo 25 % in ene delnice ali 25 % ali večodstotni lastniški delež v stranki, ki je v lasti fizične osebe, je znak neposrednega lastništva. Imetništvo 25 % in ene delnice ali 25 % ali večodstotni lastniški delež v stranki, ki je v lasti gospodarskega subjekta, ki je pod nadzorom ene ali več fizičnih oseb, ali več gospodarskih subjektov, ki so pod nadzorom iste fizične osebe oziroma oseb, je znak posrednega lastništva. To velja brez poseganja v pravico držav članic, da odločijo, da je že nižji odstotek lahko znak lastništva ali nadzora. Nadzor na druge načine se lahko med drugim določi v skladu z merili iz člena 22(1) do (5) Direktive 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta (29);

(ii) če na podlagi točke (i), potem ko so izčrpana vsa druga sredstva in kolikor ni razlogov za sum, ni identificirana nobena oseba ali če obstaja kakršen koli dvom, da je identificirana oseba dejanski lastnik oziroma so identificirane osebe dejanski lastniki, fizično osebo oziroma osebe na položaju višjega vodstva, pooblaščeni subjekti vodijo evidenco ukrepov, sprejetih z namenom identifikacije dejanskega lastništva v skladu s točko (i) in to točko;

(b) v primeru skladov:

(i) ustanovitelja;

(ii) ali, kadar je treba posameznike, ki so upravičenci pravne ureditve ali pravnega subjekta, še določiti, kategorijo oseb, v interesu katerih sta ustanovitev in delovanje pravne ureditve ali pravnega subjekta;

(v) vsako drugo fizično osebo, ki izvršuje končni nadzor nad skladom z načini neposrednega ali posrednega lastništva ali na druge načine;

(c) v primeru pravnih subjektov, kot so fundacije, in pravnih ureditev, podobnih skladom, fizična oseba oziroma fizične osebe na položaju, enakovrednem ali podobnem tistim iz točke (b)

Kadar ponudnik posluje z žigom

Naziv, sedež oz. poslovni naslov, davčna in matična številka ponudnika

Ime in priimek odgovorne osebe (zakonitega zastopnika / pooblaščenca) ponudnika

Naziv in naslov naročnika

Informacije o namenu in pravni podlagi za obdelavo, o tem, kdo bo podatke obdeloval, o roku hrambe in o načinu varstva osebnih podatkov so navedene v razpisni dokumentaciji javnega naročila

Tabelo ponudnik izpolni le v primeru, če ni vpisan v Register dejanskih lastnikov pri AJPES. Ponudnik v tabeli izpolni podatke o imenu, priimku ter datumu rojstva dejanskega lastnika ponudnika, pri čemer po potrebi doda dodatne vrstice.

Podpis odgovorne osebe in žig (če ponudnik posluje z žigom)

Šteje se, da dejavnost bistveno škoduje:

- blažitvi podnebnih sprememb, kadar dejavnost privede do znatnih emisij toplogrednih plinov;

- prilagajanju podnebnim spremembam, kadar dejavnost privede do povečanega škodljivega vpliva na sedanje podnebje in pričakovano prihodnje podnebje, na dejavnost samo ali na ljudi, naravo ali sredstva;

- trajnostni uporabi in varstvu vodnih in morskih virov, kadar dejavnost škoduje:

- dobremu stanju ali dobremu ekološkem potencialu vodnih teles, vključno s površinskimi in podzemnimi vodami, ali

- dobremu okoljskemu stanju morskih voda;

- krožnemu gospodarstvu, vključno s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem, kadar:

- dejavnost privede do znatne neučinkovitosti pri uporabi materialov ali neposredne ali posredne rabe naravnih virov, kot so neobnovljivi viri energije, surovine, voda in zemlja, v eni ali več fazah življenjskega cikla proizvodov, vključno z vidika trajanja, popravljivosti, nadgradljivosti, možnosti ponovne uporabe ali recikliranja proizvodov;

- dejavnost privede do znatnega povečanja nastajanja, sežiganja ali odlaganja odpadkov, razen sežiganja nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, ali

- lahko dolgoročno odlaganje odpadkov bistveno in dolgoročno škoduje okolju;

- preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, kadar dejavnost privede do znatnega povečanja emisij onesnaževal v zrak, vodo ali zemljo v primerjavi s stanjem pred začetkom izvajanja te dejavnosti;

- varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosistemov, kadar je dejavnost:

- znatno škodljiva za dobro stanje in odpornost ekosistemov ali

- škodljiva za stanje ohranjenosti habitatov in vrst, vključno s tistimi, ki so v interesu Unije.