| NAROČNIK | UNIVERZA V MARIBORU, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, ki jo zastopa prof. dr. Zdravko Kačič, rektor matična številka: 5089638000 ID za DDV: SI 71674705 TRR: SI56 0110 0603 0709 059 odprt pri UJP Slovenska Bistrica in |
| --- | --- |
| UPORABNIK IN PLAČNIK: | UNIVERZA V MARIBORU, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Koroška cesta 46, 2000 Maribor, ki jo zastopa prof. dr. Gorazd Štumberger, dekan matična številka: 5089638003 ID za DDV: SI 71674705 TRR: SI56 0110 0609 0106 039 odprt pri UJP Slovenska Bistrica in |
| IZVAJALEC: | (naziv in naslov), ki ga zastopa direktor(ica) matična številka: ID za DDV: SI TRR: odprt pri |

sklenejo naslednjo

POGODBO št.:

»Izdelava projektne dokumentacije, vključno s projektantskim nadzorom za celostno prenovo in dograditev Tehniških fakultet Univerze v Mariboru – faza UM FERI v sklopu platforme INNOVUM«

- UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbene stranke uvodoma sporazumno ugotavljajo, da:

- je naročnik v skladu z 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F); v nadaljevanju besedila: ZJN-3) izvedel javno naročilo »Izdelava projektne dokumentacije, vključno s projektantskim nadzorom za celostno prenovo in dograditev Tehniških fakultet Univerze v Mariboru – faza UM FERI v sklopu platforme INNOVUM«, po odprtem postopku z oznako 302/4 – FERI/1/JN/2025 (objava obvestila o naročilu na portalu javnih naročil pod št. objave       z dne       in Uradnem listu EU pod št. objave        z dne      ), z namenom sklenitve pogodbe za izvedbo predmeta javnega naročila »Izdelave projektne dokumentacije, vključno s projektantskim nadzorom za celostno prenovo in dograditev Tehniških fakultet Univerze v Mariboru – faza UM FERI v sklopu platforme INNOVUM«;

- da je lastnica zemljišč parc. št. 1494, 1496, 2008, 2009, 2013, 2014/1 vse k.o. 658 Koroška vrata (v nadaljevanju: nepremičnina), Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, in sicer do celote 1/1;

- je bila stranka te pogodbe (v nadaljevanju besedila: izvajalec) izbrana kot najugodnejši ponudnik na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila, št.:       z dne      , ki je postala pravnomočna dne      ;

- da je izvajalec usposobljen za izdelavo popolne projektne in druge dokumentacije za objekt, ki je predmet naročila po tej pogodbi;

- je celotna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju besedila: dokumentacija), vključno s tehničnimi specifikacijami, popravki in pojasnili dokumentacije, odgovori na vprašanja, zastavljenimi na portalu javnih naročil ter celotna ponudba izvajalca sestavni del te pogodbe;

- sklepajo pogodbene stranke to pogodbo za določitev splošnih in posebnih pogojev za izvedbo predmeta javnega naročila.

- PREDMET POGODBE

- člen

Pogodbene stranke soglašajo, da je predmet pogodbe izvedba storitev projektiranja in izdelave popolne projektne dokumentacije vključno s projektantskim nadzorom v obsegu, ki je opredeljen v 3. členu te pogodbe ter kot jo določajo veljavni predpisi s področja graditve objektov in urejanja prostora ter standardi in pravila stroke, za projekt »Izdelava projektne dokumentacije, vključno s projektantskim nadzorom za celostno prenovo in dograditev Tehniških fakultet Univerze v Mariboru – faza UM FERI v sklopu platforme INNOVUM«, s pripadajočo komunalno, energetsko, komunikacijsko, prometno in zunanjo ureditvijo, po specifikaciji iz ponudbenega predračuna, ki je Priloga št. 1 te pogodbe.

Predmet pogodbe vključuje posnetek obstoječega stanja objekta in okolice z vso podzemno in nadzemno infrastrukturo, geodetski posnetek objekta, okolice in podzemne infrastrukture, geološko-geomehansko poročilo, načrti rušitev, izdelava projektne dokumentacije za načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih in elektroinštalacij, z načrti vse premične opreme in pohištva ter specialne opreme, zunanje ureditve, priključkov in komunalne energetske ter prometne infrastrukture ter druge potrebne dokumentacije (geološko poročilo, …) vključno s projektantskim nadzorom.

Izvajalec se zaveže izvesti dela v skladu:

- s ponudbo izvajalca št.      , z dne      ; ( v nadaljevanju: ponudba)

- z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in njenimi prilogami;

- Projektno nalogo;

- s predpisi, standardi in ostalo veljavno zakonodajo, ki je predvidena za tovrstne storitve in

- z drugimi navodili naročnika.

Izvajalec je odgovoren za izdelavo, celovitost in medsebojno usklajenost vseh delov projektne dokumentacije. Izvajalec se zavezuje izdelati projektno dokumentacijo tako, da bo skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predmetnimi predpisi za ta postopek, obveznimi standardi in tehničnimi smernicami (tehnične specifikacije oz. projektno nalogo), ter zadnjim stanjem gradbene tehnike in da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta. Izvajalec se zavezuje v okviru prevzete storitve zagotoviti tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z gradbeno zakonodajo, drugimi predpisi, tehničnimi smernicami in pravili stroke ter zagotoviti koordinacijo odgovornih projektantov ter drugih strokovnjakov.

Projektna in druga dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Sestavni del projektne in druge dokumentacije so študije in elaborati ter druga gradiva, potrebna za pridobitev dovoljenj.

Izvajalec se zavezuje izdelati in nato predati uporabniku tiskane izvode projekte dokumentacije ločeno po naslednjih postavkah:

- Posnetek obstoječega stanja objekta in okolice z vso podzemno in nadzemno infrastrukturo, idejna rešitev v dveh variantah, geodetski posnetek ter geološko-geomehansko poročilo v 2. barvnih izvodih,

- Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP) v 4. barvnih izvodih,

- Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) v 4. barvnih izvodih,

- Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) v 6. barvnih izvodih in

- Projektna dokumentacija izvedenih del (PID) v 4. barvnih izvodih.

Poleg zgoraj navedenih izvodov dokumentacije, se izvajalec zavezuje, da bo za potrebe pridobitve projektnih pogojev, soglasij in mnenj pristojnih mnenje dajalcev, uporabniku izročil tudi potrebno število delnih izvodov projektne dokumentacije oziroma izvlečkov le-teh za vsako posamezno projektno fazo.

Izvajalec se zavezuje, da bo vse projekte izdelal v programih EXCEL, ACAD in WORD oziroma drugih v stroki sprejetih formatih in jih v izvorni obliki in PDF obliki shranil na USB - ključek v izvorni (nezaščiteni/odklenjeni) in PDF obliki ter jih posredoval oziroma izročil uporabniku v rokih, ki so razvidni iz terminskega plana pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo uporabniku na USB ključku predal PZI načrte (PDF) in specifikacijo javnega naročila (tehnologijo, opise, roke gradnje, splošne pogoje in popis količin materiala in opreme (EXCEL) za potrebe izvedbe javnega naročila za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del.

Izvajalec se zavezuje, da bo istočasno s posameznimi fazami projekta naročniku oddal združen BIM model skladno z zahtevami iz projektne naloge.

Predmet pogodbe je tudi projektantski nadzor in vodenje projekta, ki ga izvaja vodja projekta DGD/PZI dokumentacije po vsakokratni veljavni gradbeni zakonodaji, vključno z izdelavo PID načrtov in spremljanjem napak na objektu v garancijski dobi objekta.

Predmet pogodbe je tudi izvajanje aktivnosti Koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1) in Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11, v nadaljevanju: ZVZD-1) in drugo zakonodajo s tega področja.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del, projektno nalogo in drugo dokumentacijo ter z lokacijo, kjer se bo izvajala investicija.

- člen

Naziv investicijskega projekta: »Tehnološko inovacijski center Univerze v Mariboru – platforma INNOVUM«.

- SPECIFIKACIJA OBSEGA DEL

- člen

Storitve javnega naročila se nanašajo na naslednje lokacije:

- predmetni objekti se nahajajo na naslovu Smetanova ulica 17 in Smetanovi ulici 23 (zemljišča parc. št. 1494, 1496, 2008, 2009, 2013, 2014/1 vse k.o. 658 Koroška vrata).

- Projektna in druga dokumentacija

Izvajalec bo za naročnika/uporabnika in plačnika izdelal naslednjo potrebno projektno dokumentacijo v obsegu in obliki, ki jo določajo veljavni predpisi s področja graditve objektov in urejanja prostorov ter standardi in pravila stroke za vsako fazo skladno s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23; v nadaljevanju: Pravilnik), ki mora vsebovati vse v Pravilniku zahtevane podatke:

- posnetek obstoječega stanja objekta in okolice z vso podzemno in nadzemno infrastrukturo ter geodetski posnetek in geološko-geomehanskim poročilom,

- idejna rešitev v dveh variantah,

- projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP),

- projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),

- projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) in

- projektna dokumentacija izvedenih del (PID).

Izvajalec bo za naročnika/uporabnika v fazi izdelave PZI in pred objavo razpisa pripravil dokumentacijo za razpis izvedbe, ki bo v vsaj dveh izvodih vseboval dodatne vsebine načrtov projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (17. člen Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov):

  - opis del s popisom materialov in opreme;

  - tista navodila za izvedbo, ki ne vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev;

  - tehnični prikazi opažev;

  - tiste tehnične prikaze montaže in demontaže gradbenih elementov in stikov požarno odpornih gradbenih elementov in sklopov, ki ne vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev;

  - tiste tehnične prikaze shem in detajlov gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, ki ne vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev;

  - tehnične prikaze notranje opreme, barvne študije in materiale elementov, brez vpliva na bistvene zahteve;

  - tehnične prikaze in navodila za vgradnjo opreme;

  - tehnične prikaze zaščite obstoječih dreves med gradnjo in

  - druge potrebne tehnične prikaze, ki ne vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev.

Za vse faze dokumentacije se sprotno izvajajo strokovni pregledi s strani naročnika in uporabnika oz. pooblaščencev naročnika in uporabnika. Naročnik in uporabnik bo končni izdelek vsake posamezne faze prevzel in potrdil ali pisno zahteval dopolnitev ali jo zavrnil v petnajstih (15) dneh po predložitvi.

V primeru, da imata naročnik ali uporabnik upravičene pripombe na prevzeto delo, jih mora izvajalec odpraviti v najkrajšem možnem času oz. najkasneje v petnajstih (15) dneh, oziroma jih po dogovoru upoštevati v naslednjih fazah projektne dokumentacije.

- Izvajanje aktivnosti Koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta

Predmet pogodbe je tudi izvajanje aktivnosti Koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1) in Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11, v nadaljevanju: ZVZD-1) in drugo zakonodajo s tega področja.

- Vodenje in koordinacija projektne dokumentacije

Vodja projekta (v nadaljevanju: VP) je:

- zadolžen za imenovanje odgovornih projektantov vseh načrtov, ki sestavljajo projekt,

- odgovoren za koordinacijo izvedbe vseh sestavnih delov projekta,

- odgovoren za koordinacijo odgovornih projektantov posameznih načrtov (pooblaščeni arhitekti in pooblaščeni inženirji) ter ostalih strokovnjakov, ki sodelujejo pri izdelavi projektne dokumentacije,

- odgovoren za medsebojno usklajenost posameznih delov projekta,

- odgovoren za zagotovitev izvajanja notranje kontrole usklajenosti in pravilnosti izdelane projektne dokumentacije in elaboratov s strani odgovorne osebe notranje kontrole,

- odgovoren za medsebojno usklajenost projektov sosednjih območjih in mejne javne infrastrukture,

- odgovoren za spoštovanje dogovorjenih rokov izdelave projektov,

- odgovoren za projektantski nadzor na podlagi določil Gradbenega zakona (Uradni list RS, št.  199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23), ali se gradnja izvaja v skladu s projektno dokumentacijo za pridobitev mnenje in gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo, ki je bil predan upravni enoti pred pričetkom gradnje in ali je gradnja izvedena skladno z gradbenim dovoljenjem tako, da je objekt mogoče uporabljati,

- zadolžen za usklajevanje, koordiniranje in pridobitev vse potrebne služnosti vključno z vpisi služnosti v zemljiško knjigo;

- dolžan zastopati interese naročnika in uporabnika ter načelo gospodarnosti (v času gradnje in posledično tudi, ko bo naročnik upravljal objekte),

- odgovoren za tehnično pravilnost projektiranja in tehnično izvedljivost projekta z upoštevanjem gradbenih toleranc.

- Projektantski nadzor

Projektantski nadzor pomeni prisotnost izdelovalcev projektne dokumentacije na gradbišču za obdobje aktivne gradnje do izdaje uporabnega dovoljenja in obsega:

- udeležba VP ob uvedbi v delo izvajalca gradbenih del,

- udeležba VP na vseh operativnih sestankih,

- udeležba odgovornih projektantov na operativnih sestankih vsaj enkrat mesečno, v fazi izvajanja posameznih načrtov,

- redni enkrat tedenski obiski gradbišča in po potrebi na poziv naročnika ali uporabnika ter na poziv odgovornega vodja gradbišča,

- spremljanje poteka izvedbe del,

- opozarjanje na morebitna odstopanja gradnje od načrtov ali druga neskladja,

- pojasnjevanje izdelanih načrtov za izvedbo, elaboratov, študij,

- predlagati naročniku/uporabniku potrditev materialov, opreme, naprav, delovnih skic in ostalih detajlov ter morebitnih sprememb pri gradnji objekta in drugo usklajevanje z izvajalcem,

- usklajevanje rešitev in detajlov ter potrjevanje tehnoloških in delavniških načrtov izvajalcev,

- potrjevanje morebitnih manjših sprememb v okviru DGD/PZI in gradbenega dovoljenja s soglasjem naročnika,

- odgovornost za usklajenost in pravilnost potrjenih rešitev in detajlov izvajalca in morebitnih sprememb (po predlogu izvajalca),

- sodelovanje z naročnikom in uporabnikom pri izbiri in potrjevanju finalnih materialov in barv,

- priprava izvlečkov iz načrtov, digitalnih izvlečkov in drugega v primeru pomanjkljivosti projektne dokumentacije ali za pridobitev soglasji in drugih dovoljenj,

- opravljanje projektantskega nadzora kot osnova za potrditev izjave skladnosti izvedbe objekta oziroma dokazila o skladnosti izvedbe objekta s projektno dokumentacijo,

- obveznosti VP izhajajoče iz veljavne zakonodaje o graditvi objektov,

- obveznosti VP in odgovornih projektantov DGD, PZI posameznih načrtov vezano na pregled in pripravo PID dokumentacije in spremljajočih izjav skladno z veljavnim Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23) ter uskladitev dokazila o zanesljivosti (DZO) z izvajalcem del na objektu,

- najmanj enkrat mesečno pisno obveščanje naročnika in uporabnika o stanju izvajanja projektantskega nadzora vključno s stanjem potrjevanja materialov, delavniške in druge dokumentacije in pravočasno opozarjanje na ovire za izvedbo naloge.

Projektantski nadzor izvajajo odgovorni projektanti DGD/ PZI dokumentacije:

- načrta arhitekture,

- načrta gradbenih konstrukcij,

- načrta strojnih inštalacij in strojne opreme,

- načrta električnih inštalacij in električne opreme,

- drugih načrtov, elaboratov in študij.

- Ostale storitve

Druge storitve pri izvajanja projekta:

- pridobivanje projektnih in drugih pogojev, mnenj, soglasij, predodločb v imenu investitorja,

- pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja v imenu investitorja,

- sodelovanje pri izvedbi strokovnih in tehničnih pregledov naročnika in uporabnika ali pooblaščenca naročnika ali uporabnika in pri prevzemu objekta,

- sodelovati z naročnikom in uporabnikom z namenom pridobitve uporabnega dovoljenja s strani upravne enote,

- sodelovanje (izvlečki, prikazi, posredovanje podatkov, dodatne analize,…) v vseh postopkih naročnika in uporabnika v povezavi s predmetom pogodbe (npr. sodelovanje pri prijavi na razpise, predstavitev projekta, spremljanje napak na objektu v garancijski dobi, predlaganje oziroma potrjevanje predlaganih rešitev izvajalca za odpravo napak v garancijski dobi, ki bi se pojavile ob uporabi objekta).

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih storitev ter z lokacijo in objekti, kjer se bodo pogodbene storitve izvajale.

Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbene storitve opravil pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi (zakoni, pravilniki, standardi), tehničnimi navodili in priporočili ter normativi ter s strokovno usposobljenimi delavci.

- člen

Izvajalec bo za naročnika/uporabnika in plačnika celotno projektno dokumentacijo pripravil v skladu z določili drugega odstavka 6. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23; v nadaljevanju: Uredba), in sicer med  drugim tako, da bo zagotovil izpolnjevanje zahteve Uredbe:

- delež opreme za zajem, obdelavo in prikaz slik ter televizorjev, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 70 % vseh artiklov (9. točka);

- delež hladilnikov, zamrzovalnikov in njunih kombinacij, pomivalnih, pralnih in sušilnih strojev, sesalnikov in klimatskih naprav, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 80 % vseh artiklov (9. točka);

- delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu znaša najmanj 70 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva, razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča (10. točka);

- delež sanitarnih armatur, ki so nameščene v nestanovanjskih prostorih za več uporabnikov in pogosto uporabo ter omogočajo omejitev časa posamezne uporabe vode, znaša najmanj 70 % (12. točka);

- delež splakovalnih sistemov iz opreme za stranišča na splakovanje in opreme za pisoarje, ki vključuje napravo za varčevanje z vodo, znaša najmanj 60 % (13. točka);

- da delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbah znaša najmanj 30 % prostornine vgrajenih materialov (brez notranje opreme, plošče pritlične etaže in pod njo ležečih konstrukcij), razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča, pri čemer je lahko delež lesa za tretjino manjši, če se v stavbo vgradi najmanj 10 % gradbenih proizvodov, ki imajo znak za okolje tipa I ali III (15. točka);

- da delež električnih sijalk, ki so uvrščene v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 % (19. točka);

- da delež svetilk, ki omogoča uporabo električnih sijalk, uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 % (20. točka);

- da razsvetljava v notranjih prostorih omogoča uporabo predstikalnih naprav z možnostjo zatemnjevanja pri najmanj 40 % vseh sijalk (21. točka);

ter izpolnjevanje drugih zahtev, ki so neposredno povezane s predmetom tega javnega naročila.

- ROKI IZVEDBE POGODBENIH STORITEV

- člen

Roki za izvedbo pogodbenih obveznosti (storitev) so določeni s terminskim planom pogodbe (ločeno za vsako projektno pogodbeno fazo), skladno s ponudbo izvajalca, št.       z dne      , danim v okviru javnega naročila.

Faze projektne dokumentacije in v koledarskih dnevih določeni roki izvedbe:

- Izdelava posnetka obstoječega stanja z geodetskim posnetkom, geološko-geomehansko poročilo, izdelava idejne rešitve v dveh variantah in izdelava projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP): 60 koledarskih dni od podpisa pogodbe o izvedbi javnega naročila;

- Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD): 60 koledarskih dni od potrditve DPP,

- Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI): 180 koledarskih dni od potrditve DGD in 30 koledarskih dni od pridobljenega pravnomočnega gradbenega dovoljenja;

- Izdelava projektne dokumentacije izvedenih del (PID): v skladu s predloženim terminskim planom izvajalca gradbeno obrtniških del oziroma pred primopredajo objekta v uporabo (predvidoma v letu 2028) in

- projektantski nadzor nad gradnjo: v skladu s predloženim terminskim planom izvajalca gradbeno obrtniških del (predvidoma v letu 2026-2028).

Izvajalec bo v roku desetih (10) dni od uvedbe v delo pripravil terminski plan, ki ga pregleda in potrdi predstavnik naročnika/uporabnika in plačnika. Usklajen terminski plan, ki je nato sestavni del te pogodbe, podpišejo predstavnik izvajalca in predstavnik naročnika/uporabnika in plačnika.

Izvajalec bo na podlagi terminskega plana prejšnjih odstavkov tega člena te pogodbe pripravil tabelo z deleži (odstotki) vrednosti posamezne faze, ki bodo služili kot osnova za roke plačila na podlagi 8. člena te pogodbe. Usklajen terminski plan z deleži za plačilo posamezne faze, ki se sklicuje na to pogodbo in je podpisan s strani predstavnika izvajalca in naročnika/uporabnika in plačnika postane sestavni del pogodbe.

V primeru utemeljenih razlogov o spremembi rokov, bo izvajalec v roku deset (10) dni od podpisa pogodbe o izvedbi javnega naročila pripravil dopolnjen terminski plan, ki ga pregleda in potrdi predstavnik naročnika/uporabnika in plačnika.

Projektna dokumentacija vsake posamezne faze projekta, vključno s popisom del, mora biti predana naročniku/uporabniku in plačniku v roku osmih (8) koledarskih dni pred zaključkom posamezne projektne faze. V rokih je upoštevan čas za pridobitev projektnih in drugih pogojev ter mnenj in soglasij, prav tako je upoštevan čas, ki je potreben naročniku in uporabniku za strokovni pregled in potrditev teh posameznih projektnih faz dela.

Roki se lahko spremenijo le v naslednjih primerih:

- če nastopijo okoliščine, ki jih izvajalec ni mogel preprečiti, ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti,

- zaradi ukrepov upravnih organov,

- zaradi spremembe projektne naloge s strani naročnika,

- zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika in

- zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja pogodbenih strank.

Zahtevo za podaljšanje roka poda izvajalec naročniku ter uporabniku in plačniku v pisni obliki pred potekom roka. Spremembo roka morata naročnik ter uporabnik in plačnik potrditi in skleniti ustrezen aneks k pogodbi o izvedbi javnega naročila.

- člen

Izvajalec projektnih storitev ne odgovarja za zamudo pri izročitvi predmeta pogodbe ali fazah pogodbenega dela, če je zamuda nastala zaradi razlogov, na katere izvajalec projektnih storitev ni mogel vplivati (višja sila).

Naročnik ter uporabnik in plačnik ne odgovarjata za zamudo pri uvedbi v delo, če je zamuda nastala zaradi razlogov, na katere naročnik ter uporabnik in plačnik nista mogla vplivati (višja sila).

V primeru višje sile se pogodbeni roki ustrezno podaljšajo za čas trajanja višje sile, vendar le v primeru, če ti dogodki, ki predstavljajo višjo silo, vplivajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Pomanjkanje usposobljenih strokovnjakov se ne šteje za dogodek višje sile.

Za primere višje sile veljalo le dogodki, ki jih ni mogoče predvideti ali se jim izogniti. Izvajalec, ki ga prizadene višja sila, se lahko sklicuje na višjo silo pod pogojem, da naročnika in uporabnika takoj, najkasneje pa v treh delovnih dneh (pisno po pošti ali po elektronski pošti), obvesti o pojavu in predvidenem trajanju ovire za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ter poda svoje stališče o vzroku in predvidenih posledicah, če tudi to zaradi višje sile ni onemogočeno (npr. zaradi prepovedi obveščanja, vojnega stanja). Smiselno se ta določba uporablja tudi za naročnika in uporabnika.

Izvajalec projektnih storitev in naročnik ter uporabnik in plačnik morajo v primerih višje sile storiti vse za odstranitev oziroma ublažitev težav in predvidene škode ter se o tem, če je mogoče, tekoče obveščati.

Roki, ki jih zaradi pojava višje sile ni mogoče izpolniti, se bodo podaljšali za čas trajanja višje sile. Če bi višja sila trajala več kot 30 dni, bodo izvajalec projektnih storitev, naročnik ter uporabnik in plačnik s pogajanji poiskali način ureditve posledic višje sile.

Če izvajalec, naročnik ter uporabnik in plačnik v primeru višje sile, ki traja dlje časa oziroma več kot 60 dni, ne bi mogli najti sporazumne rešitve, lahko naročnik odstopi od pogodbe. Za izvedbo odstopa od pogodbe se uporabljajo določbe te pogodbe.

Pričetek ali tek postopkov zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ki bi jih sprožil izvajalec ali kdo drug, ne štejejo za višjo silo.

- POGODBENA CENA

- člen

Pogodbena cena za dela po tej pogodbi je določena na osnovi ponudbe izvajalca       (navedba številke in datuma ponudbe izbranega ponudnika) ter znaša v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti:

| Zap. št. | Opis storitve | Pogodbena cena v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- |
| 1. | Izdelava posnetka obstoječega stanja z geodetskim posnetkom, geološko-geomehansko poročilo, izdelava idejne rešitve v dveh variantah in izdelava projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP) |  |
| 2. | Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) |  |
| 3. | Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) |  |
| 4. | Izdelava projektne dokumentacije izvedenih del (PID) |  |
| 5. | Projektantski nadzor nad gradnjo |  |
| Pogodbena cena v EUR brez DDV skupaj |  |  |
| Znesek DDV v EUR skupaj |  |  |
| Skupna pogodbena cena v EUR z DDV |  |  |

V pogodbeni vrednosti so vključeni stroški za dogovorjeno število izvodov projektne dokumentacije, posnetek obstoječega stanja, izdelavo idejne rešitve v dveh variantah, DPP, DGD, PZI, PID ter druga dokumentacija, kot je navedena v 5. členu te pogodbe, vključno z opravili projektantskega nadzora. Dokumentacija mora biti izdelana in vezana v skladu z zahtevami Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23) in izročena naročniku/uporabniku poleg tiskanih izvodov še v dveh (2) izvodih na računalniškem mediju (tekstualni del v Microsoft Word formatu (*.doc), preglednice v Microsoft Excel formatu (*.xls ) in grafika v Acad formatu (*.dwg) in *.pdf, ki omogoča popolno nadaljnjo uporabo naročniku (nezaščiteno/odklenjeno) skladno z določbami te pogodbe o avtorskih pravicah. Na računalniškem mediju naj bo tudi del projektne dokumentacije, ki po vsebini in obliki zagotavlja povezavo s prostorskim informacijskim sistemom po predpisih o prostorskem načrtovanju in omogoča popolno nadaljnjo uporabo naročniku (nezaščiteno/odklenjeno) skladno z določbami te pogodbe o avtorskih pravicah.

Pogodbena cena ne vključuje:

- stroškov izdelave večjih sprememb in dopolnitev projektne dokumentacije, ki so nastale med delom na podlagi potrjene projektne naloge na zahtevo naročnika,

- stroškov projektnih pogojev in mnenj mnenje dajalcev,

- izdelave načrtov javnih komunalnih in energetskih vodov izven območja ureditve,

- stroškov plačil za dodatna dela in ekspertize, ki praviloma niso sestavni del dokumentacije in jih izvajalec v soglasju z naročnikom in uporabnikom naroča pri tretjih osebah,

- izdelave dokumentacije v tujem jeziku,

- izdelave projektne dokumentacije s posebnimi programskimi orodji, ki se ne uporabljajo v redni praksi, razen dogovorjenih s to pogodbo,

- izdelave morebitnega dodatnega propagandnega gradiva.

Pogodbena cena je fiksna za obdobje enega (1) leta od sklenitve pogodbe. V njej so zajeti vsi stroški za izvajalčevo opremo, delavce, materiale, zavarovanja, davki, dajatve in vsi ostali stroški (in morebitni popusti), ki so potrebni za izvedbo del, skupaj z vsemi odgovornostmi in obveznostmi.

Valorizacija denarnih obveznosti se lahko skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04), prvič izvede po izteku enega leta od sklenitve te pogodbe in ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada RS preseže štiri odstotke (4 %) vrednosti.

Izvajalec mora skrbniku pogodbe na strani naročnika/uporabnika in plačnika pred uvedbo spremembe cene iz prejšnjega odstavka pisno predložiti zahtevo za spremembo cene in dokazila o upravičenosti spremembe cene. Naročnik bo v primeru upravičenosti zahteve, za spremembo cen po tem členu z izvajalcem sklenil aneks k pogodbi.

Dokazno breme dviga cen (razlika v ceni) je na izvajalcu, upravičenost in zakonitost izvedbe spremembe pogodbe (oziroma cen) pa je v domeni naročnika.

Naročnik/uporabnik in plačnik si pridružuje pravico odjave posameznih postavk, v kolikor se izkaže, da niso nujno potrebne za izpolnitev pogodbenih obveznosti oziroma v primeru, da naročnik ne bo pridobil zagotovljenih sredstev za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del.

- NAČIN IN ROK PLAČILA

- člen

Izvajalec v roku deset (10) dni od zaključka posamezne faze in po pridobljeni potrditvi s strani naročnika/uporabnika in plačnika za posamezno fazo pogodbenih del (v skladu s terminskim planom iz 5. člena te pogodbe) uporabniku in plačniku izda e-račun, kot sledi:

- po predaji izdelanega posnetka obstoječega stanja objekta in okolice z vso podzemno in nadzemno infrastrukturo, idejne rešitve v dveh variantah, geodetskega posnetka, geološko-geomehanskega poročila ter projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP) v višini 100 % ;

- po predaji izdelane projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) v višini 90 %, preostalih 10 % pa po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja;

- po predaji projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) v višini 100 %  in

- po predaji projektne dokumentacije izvedenih del (PID) v višini 90 %, preostalih 10 % pa po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja.

E-račune za projektantski nadzor bo izvajalec izstavljal mesečno, skupaj s poročilom o opravljenih aktivnostih in skladno s terminskim planom izvajalca GOI del. Podrobnejši način plačevanja storitev projektantskega nadzora bodo pogodbene stranke opredelile z dodatkom k tej pogodbi.

Uporabnik in plačnik mora izvajalčeve e-račune za vsako fazo pogodbenega dela pregledati in potrditi ali utemeljeno pisno zavrniti v osmih (8) dneh po prejemu.

Uporabnik in plačnik bo pogodbena dela plačeval v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna v roku do trideset (30) dni od uradnega prejetja začasnih situacij oz. prejemu e-računa.

Izplačilo bo izvedeno na transakcijski račun izvajalca      , odprt pri      .

Morebitna neposredna plačila podizvajalcem bo uporabnik poravnal po predhodno predloženi pisni dokumentaciji skladno z ZJN-3.

Transakcijski račun izvajalca iz predhodnega odstavka tega člena se tekom izvajanja pogodbe praviloma ne sme spreminjati. V primeru, da bo uporabnik ugotovil, da je na računu naveden drugačen bančni račun kot v tej pogodbi, bo tak račun zavrnil.

Pogodbene stranke se dogovorijo, da je sprememba transakcijskega računa izvajalca možna izjemoma in sicer pod pogojem, da je soglasno dogovorjena. Sprememba transakcijskega računa mora biti sklenjena v pisni obliki, z aneksom k osnovni pogodbi.

V kolikor naročnik ne poravna računa v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico zaračunati zakonite zamudne obresti po Obligacijskem zakoniku (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631; v nadaljevanju OZ).

- PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Izvajalec projektantskih storitev se zaveže, da bo:

|  | prevzeto delo izvršil v skladu s pravili stroke, skladno s prostorskim aktom in potrjeno projektno nalogo, vestno in kvalitetno, v skladu s tehničnimi predpisi, standardi in internimi usmeritvami naročnika ter zadnjim stanjem gradbene tehnike tako, da projektna dokumentacija omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta; |
| --- | --- |
|  | po potrebi in na zahtevo naročniku in uporabniku tolmačil projektno in drugo dokumentacijo in vse nejasnosti iz obsega pogodbenega dela v času izvedbe pogodbe, garancijske dobe ter dobe solidnosti objekta; |
|  | zagotovil pooblaščene arhitekte, pooblaščene inženirje in druge strokovnjake, ki so sposobni strokovno korektno, kakovostno in pravočasno izdelati naročeno projektno in tehnično dokumentacijo s ciljem doseganja optimalnih rezultatov; |
|  | aktivno sodeloval z naročnikom in uporabnikom in pooblaščenci naročnika in uporabnika v času izdelave projektne in druge dokumentacije; |
|  | v okviru storitev po tej pogodbi strokovno in kontinuirano preverjal in upošteval potrebe in želje uporabnika; |
|  | pridobil soglasje naročnika in uporabnika za vsako predlagano spremembo dokumentacije; |
|  | sodeloval na vseh rednih in izrednih koordinacijah pri naročniku in uporabniku v vseh fazah izdelave predmeta pogodbe, na koordinacijah zagotovil sodelovanje vseh odgovornih projektantov posameznih načrtov; |
|  | vodil redne koordinacijske projektantske sestanke, vodil zapisnike, pripravljal in spremljal terminske plane izdelave projektne dokumentacije ter poročal naročniku in uporabniku; |
|  | izdelal posnetek obstoječega stanja, geodetski posnetek; |
|  | na podlagi projektne naloge izdelal popolno projektno in drugo dokumentacijo na način, da se celoten strošek izvedbe vseh gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za objekt kar najbolj približa ocenjeni vrednosti investicije v času priprave dokumentacije; |
|  | da bo v vseh fazah spremljal in preverjal izvedljivost rešitve po pogojih iz prejšnje alineje in upošteval navodila uporabnika in morebitne spremembe za doseganje cen; |
|  | istočasno s posameznim fazami projekta naročniku oddal združen BIM model skladno z zahtevami iz projektne naloge; |
|  | izvršil korekcije projektne dokumentacije, na podlagi zahtev morebitnega revizijskega in recenzijskega poročila in naročnika; |
|  | naročniku predal kompletno projektno dokumentacijo v zahtevani obliki in številu izvodov; |
|  | izdelal popis del in uporabniku predal predizmere za GOI dela, z upoštevanjem vseh potrebnih detajlov iz projekta PZI; (z natančnostjo – v fazi PZI odstopanje količin max. +/- 5 %) in na osnovi tega tudi projektantski predračun z ažuriranimi tržnimi enotnimi cenami; |
|  | na svoje stroške popravil projektno in drugo dokumentacijo v primeru, da uporabnik v postopku izbire izvajalca del ne bo pridobil ponudbe, kjer bo predvidena cena izhajala iz vrednosti investicije na podlagi projektne naloge ali bo cena projekta nižja - izvedljivost projekta po izračunanem celotnem strošku bo preverjena v postopku izbire izvajalca del po javno-naročniški zakonodaji; |
|  | sproti obveščal naročnika in uporabnika o problematiki in situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti in na povečanje stroškov; |
|  | ažurno podajal pojasnila projektne dokumentacije v času objave na portalu javnih naročil; |
|  | primarno pri ponujenih rešitvah upošteval kriterije ekonomičnosti in trajnosti gradnje ter uporabe in vzdrževanja stavbe namenjene za izobraževanje v celotni življenjski dobi; |
|  | izvršil pogodbeno delo gospodarno in v korist naročnika in uporabnika; |
|  | na svoje stroške in v razumnem roku, ki ga določi uporabnik, izvršil dopolnitve in spremembe pogodbenega dela, če se ugotovi, da je delo pomanjkljivo opravljeno; na zahtevo naročnika iskati ali proučiti nove racionalnejše rešitve detajlov, |
|  | vršil projektantski nadzor in izvedel nadgradnjo BIM modela v fazi gradnje in po končani gradnji izročil združen PID BIM skladno z zahtevami iz projektne naloge; |
|  | v roku desetih (10) dni po podpisu te pogodbe naročniku predložil kopijo zavarovalne police za zavarovanje projektantske odgovornosti za zavarovanje morebitne škode (vključno s kopijami zavarovalnih polic vseh podizvajalcev s katerim bo izvedel predmetni posel), ki bi nastala med izvajanjem te pogodbe zaradi nekorektne ali nepopolne izvedbe pogodbenega dela (zakonska odgovornost, mehke škode, čiste premoženjske škode, napake iz nefunkcionalnosti, ipd.) naročniku in tretjim osebam pri zavarovalnici za zavarovalno vsoto 50.000,00 EUR, z veljavnostjo zavarovalnega kritja, ki vključuje tudi garancijsko dobo objekta in solidnost objekta (10 let po prevzemu objekta), in original zavarovalne police na vpogled, sicer lahko naročnik odstopi od pogodbe in unovči obstoječe finančno zavarovanje, s katerim razpolaga; |
|  | varoval poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev kot tudi tajnost vseh dokumentov in ostalih informacij in jih brez soglasja naročnika ne bo posredoval tretjim osebam; |
|  | opravila, vezana na pogodbo, izvajal v slovenskem jeziku; |
|  | upošteval parcelne meje kot območje obdelave za objekte, parcelne meje javnih površin kot območje obdelave za komunalno opremo in ne bo posegal na ostala zemljišča oz. bo o tem predhodno pridobil mnenje uporabnika; |
|  | sodeloval pri kvalitetnih pregledih, tehničnem pregledu in primopredaji objekta. |

- člen

Naročnik ter uporabnik in plačnik se zavežeta:

- da bosta pred pričetkom izvajanja del izvajalca uvedla v posel, kar se zavezujeta storiti najkasneje  v desetih (10) dneh po podpisu pogodbe;

- sodelovati z izvajalcem in mu v dogovorjenih rokih in na dogovorjen način dati na razpolago vso dokumentacijo, s katero razpolaga in informacije potrebne za izvedbo pogodbenega dela;

- tekoče usklajevati projektne predloge, jih odobriti oziroma jih delno ali v celoti zavrniti;

- tekoče izvrševati svoje pogodbene obveznosti;

- sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- izvajalcu predložiti dokaz o pravici graditi;

- skladno s to pogodbo izpolnjevati finančne obveznosti;

- skrbeti, da se izvajalci projektne dokumentacije, ki ni predmet te pogodbe in s katerimi imata naročnik ter uporabnik in plačnik sklenjeno ločeno pogodbo, držijo dogovorjenih rokov za izdelavo dokumentacije in predajo informacij, potrebnih za izvedbo del po tej pogodbi (kadar pogodba ne zajema celotne dokumentacije);

- spoštovati moralne avtorske pravice avtorja;

- izvajalcu izročiti kopijo morebitnega gradbenega dovoljenja in uporabnega dovoljenja obstoječih objektov.

- PODIZVAJALCI

- člen

(opomba: v primeru, da izvajalec sodeluje s podizvajalci, se uporabi spodnje besedilo):

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju s podizvajalci navedenimi v ponudbi:

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika/uporabnika in plačnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje storitev in dobav in sicer najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi ter morajo izpolnjevati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane pogoje in zahteve.

V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:

- naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun, zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- vrsto storitev, ki jih bo izvedel posamezni podizvajalec,

- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe storitev,

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec/-ci to zahteva/jo.

Glavni izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Glavni izvajalec mora naročniku/uporabniku in plačniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim podizvajalcem, v petih (5) dneh od sklenitve te pogodbe.

Če naročnik/uporabnik in plačnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo.

V kolikor izvajalec pri izvedbi pogodbenih obveznosti iz te pogodbe nastopa skupaj s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo, izvajalec v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju besedila: ZJN-3) pooblašča uporabnika in plačnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcem. Podizvajalec mora predložiti soglasje, na podlagi katerega uporabnik in plačnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca. Izvajalec se zavezuje, da bo svojemu računu obvezno priložil z njegove strani predhodno potrjene račune njegovih podizvajalcev.

Glavni izvajalec za vse dobave oziroma storitve, izvedene po tej pogodbi, ki jih izvedejo podizvajalci, odgovarja, kot da bi dobave oz. storitve opravil sam.

(Opomba: v primeru, da izvajalec ne priglasi podizvajalcev, se uporabi besedilo):

Izvajalec bo pogodbene storitve izvedel sam, brez sodelovanja s podizvajalci.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje storitev in dobav in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi ter morajo izpolnjevati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane pogoje ter zahteve.

V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:

- naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun, zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- vrsto storitev, ki jih bo izvedel posamezni podizvajalec,

- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe storitev,

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec/-ci to zahteva/jo.

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom/uporabnikom in plačnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Izvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim podizvajalcem, v petih (5) dneh od sklenitve te pogodbe.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo.

V kolikor bo izvajalec pri izvedbi pogodbenih obveznosti iz te pogodbe nastopal skupaj s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo, izvajalec v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju besedila: ZJN-3) pooblašča uporabnika in plačnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcem. Podizvajalec mora predložiti soglasje, na podlagi katerega uporabnik in plačnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca. Izvajalec se bo v takšnem primeru zavezal, da bo svojemu računu obvezno priložil z njegove strani predhodno potrjene račune njegovih podizvajalcev.

Izvajalec za vse storitve oziroma dobave izvedene po tej pogodbi, ki jih izvedejo podizvajalci, odgovarja, kot da bi storitve oz. dobave opravil sam.

- SPREMENJENA IN POZNEJE NAROČENA DELA

- člen

Izvajalec projektnih storitev se zaveže izvesti tudi vsa morebitna poznejša ali posebej naročena dela. V primeru posebnega pisnega naročila naročnika/uporabnika, se pozneje naročena dela, ki niso opuščena po krivdi izvajalca projektantskih storitev, obračunajo po predhodno izvedenih pogajanjih med pogodbenimi strankami in v sorazmerju s pogodbenimi cenami.

Za pozneje naročena dela se lahko štejejo tudi s strani naročnika/uporabnika in plačnika pisno zahtevane spremembe izdelane in potrjene projektne dokumentacije, ki nastanejo na predlog naročnika/uporabnika in plačnika ter so predlagane po potrditvi PZI. Skladno z zahtevano spremembo naročnika/uporabnika in plačnika se po potrebi določi nov rok izvedbe in vrednost pozneje naročenih del s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

Opuščena dela, ki niso bila izvedena po krivdi izvajalca in jih naročnik/uporabnik zahteva v izvedbi, ne štejejo za pozneje naročena dela.

V primeru spremembe vrednosti pogodbenih del in rokov za izvedbo posla, mora izvajalec naročniku/uporabniku in plačniku najkasneje v petnajstih (15) dneh po podpisu aneksa predložiti dodatek k zavarovanju za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kot določa tretji odstavek 15. člena te pogodbe.

- PREVZEM DOKUMENTACIJE

- člen

Šteje se, da je naročnik/uporabnik in plačnik prevzel posamezno izdelano fazo projektne dokumentacije (končni izdelek v predpisanem številu izvodov skladno z 2. členom te pogodbe) takrat, ko izvajalcu pisno potrdi pravilnost in ustreznost dokumentacije. Enako se šteje, da je naročnik/uporabnik in plačnik prevzel posamezno fazo projektne dokumentacije tudi v primeru, da v roku petnajst (15) dni od sprejema le te izvajalcu ne izroči pisnih pripomb.

- FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec jamči, da bo s to pogodbo prevzeta dela opravil v skladu z njenimi določili in pravnimi predpisi ter prevzema polno odgovornost za strokovnost na najvišjem tehničnem in izvedbenem nivoju.

Izvajalec bo najkasneje v petnajstih (15) dneh po podpisu te pogodbe predložil bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznost v višini 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti (vrednost z DDV) oz.       EUR. Finančno zavarovanje ima veljavnost 48 (oseminštirideset) mesecev po podpisu te pogodbe.

V primeru, da v tem obdobju ne bo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje in ne bo izvedena primopredaja objekta, mora izvajalec ustrezno podaljšati veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili vrsta storitve, kakovost, količina in roki za izvedbo posla, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi višino zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma podaljšati njeno veljavnost. Naročnik ima pravico od izvajalca zahtevati ustrezno podaljšanje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti tudi v primeru, da izvajalec gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ne bo zaključil v času veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz tega člena pogodbe.

V primeru, da pride do delnega ali popolnega unovčenja posameznega finančnega instrumenta zavarovanja, je dolžan izvajalec naročniku v roku 8 dni instrument finančnega zavarovanja nadomestiti z novim enakovrednim. Če tega ne stori, nastanejo enake posledice, kot če instrumenta finančnega zavarovanja sploh ni zagotovil.

Naročnik ima pravico unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če:

- izvajalec ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- izvajalec ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- izvajalec ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- izvajalec ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- bo izvajalec prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Naročnik lahko finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti uveljavi brez predhodnega opomina.

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe. Če izvajalec finančnega zavarovanja ne predloži pravočasno in skladno z določili te pogodbe, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

- FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

- člen

Izvajalec bo najkasneje v 15 (petnajstih) dneh po pridobitvi uporabnega dovoljenja in primopredaji objekta naročniku predložil finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi objekta v višini 5 % (pet odstotkov) celotne pogodbene vrednosti (vrednost z DDV) oz.       EUR, sicer lahko naročnik unovči obstoječe finančno zavarovanje, s katerim razpolaga. Finančno zavarovanje ima veljavnost 10 let po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja (3 leta za vso sprojektirano opremo, ki je predmet pogodbe in 10 let po prevzemu objekta/prostorov za solidnost gradnje). Izvajalec lahko naročniku predloži finančno zavarovanje z veljavnostjo 60 mesecev od pridobitve pravnomočnega uporabnega dovoljenja, ki ga mora pred potekom tega obdobja podaljšati še za naslednjih 60 mesecev. V primeru, da izvajalec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi ne predloži pravočasno, ima naročnik pravico unovčiti obstoječe finančno zavarovanje, s katerim razpolaga. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

V primeru, da pride do delnega ali popolnega unovčenja posameznega finančnega instrumenta zavarovanja, je dolžan izvajalec naročniku v roku 8 dni instrument finančnega zavarovanja nadomestiti z novim enakovrednim. Če tega ne stori, nastanejo enake posledice, kot če instrumenta finančnega zavarovanja sploh ni zagotovil.

Naročnik ima pravico unovčiti zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v primeru, če izvajalec ne bo izvrševal obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v tej pogodbi.

- ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

- člen

Izvajalec bo najkasneje v roku deset (10) dni po podpisu pogodbe kot pogoj za veljavnost sklenitve te pogodbe predložiti kopijo zavarovalne police za zavarovanje projektantske odgovornosti za zavarovanje morebitne škode (vključno s kopijami zavarovalnih polic vseh podizvajalcev s katerim bo izvedel predmetni posel), ki bi nastala med izvajanjem te pogodbe zaradi nekorektne ali nepopolne izvedbe pogodbenega dela (zakonska odgovornost, mehke škode, čiste premoženjske škode, napake iz nefunkcionalnosti, ipd. …) naročniku in tretjim osebam pri zavarovalnici za zavarovalno vsoto 50.000,00 EUR, z veljavnostjo zavarovalnega kritja, ki vključuje tudi garancijsko dobo objekta in solidnost objekta (10 let po prevzemu objekta) in original zavarovalne police na vpogled, sicer lahko naročnik odstopi od pogodbe in unovči obstoječe finančno zavarovanje, s katerim razpolaga. Zavarovanje se lahko letno obnavlja, pri čemer mora izvajalec vsaj petnajst (15) dni pred iztekom veljavnosti predložiti zavarovanje za novo obdobje, v nasprotnem primeru lahko naročnik unovči dano zavarovanje za dobro izvedbo del oziroma zavarovanje za odpravo napak. Zavarovanje projektantske odgovornosti mora zajemati vse dele projektne dokumentacije po pogodbi, in sicer mora biti vključena tudi odgovornost za škodo, ki bi jo povzročile pravne ali fizične osebe, katerim zavarovanec odda delo kot pogodbenim podizvajalcem.

- POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru, da je izvajalec projektnih storitev v zamudi, ki je ni zakrivil naročnik, pri oddaji vsake posamezne faze pogodbenega dela ali celotne projektne ali druge dokumentacije po potrjenem terminskem planu, ali pa je prekoračil roke, določene s to pogodbo, ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca pogodbeno kazen v višini 0,2 % za vsak dan zamude, vendar največ 10 % pogodbene vrednosti. Uveljavljanje pogodbene kazni se ne izključuje z uveljavljanjem odškodninskega zahtevka naročnika zaradi povzročene škode zaradi zamude rokov.

Izvajalec projektne dokumentacije je odgovoren za škodo, ki bi nastala naročniku oziroma njegovim izvajalcem posameznih del v primeru, da zamudi pri oddaji dokumentacije (zaradi napačne, nestrokovne ali nepopolne projektne in druge dokumentacije) ali pa se izkaže, da ta ni bila izdelana po pravilih stroke in dobrega strokovnjaka in je zaradi tega potrebno ponovno projektiranje posameznih načrtov ali delov projekta. V takem primeru ima naročnik pravico po predložitvi dokumentacije zmanjšati plačilo v višini ugotovljene škode. Prav tako je odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi pomanjkljivosti pri izvedbi vseh obveznosti po predmetni pogodbi.

Izvajalec projektne dokumentacije je odgovoren za napake v projektu, ki se pokažejo pred in ob izvedbi del, kot je to določeno v členih od 625. do 640. in 646. členu OZ.

Če se izkaže, da ima projektna dokumentacija napake, ki zadevajo solidnost gradnje objekta, zgrajenega po tej dokumentaciji, je izvajalec odgovoren na podlagi določil od 662. do 665. člena OZ (npr. zrakotesnost, nedoseganje parametrov varčne gradnje itd.).

- PREKINITEV, SPREMEMBA, PRENEHANJE IN ODSTOP OD POGODBE

- člen

Pogodbene stranke so sporazumne, da se za ureditev prenehanja pogodbe zaradi neizpolnitve ob dejstvu, da je pravočasna izpolnitev bistvena sestavina te pogodbe, prekinitve, spremembe in odstopa od pogodbe uporabljajo določbe od 103. do 111. člena OZ, z izjemo 105. člena ter določbe od 112. do 115. člena OZ.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi, začne naročnik ali uporabnik in plačnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

Naročnik/uporabnik in plačnik lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, če:

- izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti na način, kot je določen v tej pogodbi,

- naročnik ali uporabnik in plačnik ugotovi, da so bili podatki, ki jih je izvajalec navedel v ponudbi lažni oziroma zavajajoči,

- je izvajalec kriv za zamudo pri opravljanju pogodbenih obveznosti in jih ne izpolni niti v dodatnem primernem roku,

- izvajalec kako drugače huje krši določila te pogodbe.

Posebej pa pogodbene stranke izpostavljajo, da to pogodbo lahko naročnik ali uporabnik in plačnik, odpove oziroma od nje odstopi, s takojšnjim rokom prekinitve v primerih neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca projektantskih storitev, kot jih določa pogodba.

V primeru, da bi bila pogodba prekinjena, ker naročnik/uporabnik in plačnik ne bi izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti, ima izvajalec pravico poleg plačila za izdelano in izročeno fazo projektne in druge dokumentacije zaračunati tudi dokumentirane stroške, ki jih je imel s pripravo celotne projektne in druge dokumentacije in še niso bile zajete v plačilih za posamezno fazo predmeta pogodbe, vendar pa so bile potrjene s strani naročnika/uporabnika in plačnika.

V primeru zamude v izvedbi posamezne faze za več kot tri (3) leta, se morebitna sprememba finančnih zavarovanj dogovori z dodatkom k tej pogodbi.

- člen

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik/uporabnik in plačnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja in določila te pogodbe, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek naročanja,

- v času oddaje naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji (PEU), Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika ali uporabnika o odstopu.

Izvajalec ima v primerih iz prejšnjega odstavka tega člena pravico do plačila za dotlej kvalitetno opravljena dela po tej pogodbi, uporabniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za predmetne storitve za preostanek pogodbenega obdobja določil nov izvajalec.

Naročnik/uporabnik in plačnik ne odgovarjata za škodo, ki je ali bi iz zgornjih razlogov utegnila nastati izvajalcu.

- POSLOVNA SKRIVNOST in VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

- člen

Stranke pogodbe bodo vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe oziroma njegovega izvajanja, varovale kot poslovno skrivnost in jih ne bodo neupravičeno uporabljale v svojo korist oziroma komercialno izkoriščale ali posredovale tretjim osebam izven organizacij, ki niso vključene v izvajanje nalog predmeta te pogodbe.

Izvajalec projektantskih storitev soglaša, da bo posamezne konceptualne in programske rešitve in tehnologije, ki so značilne in pripravljene posebej za ta projekt ali pa jih je dobil na vpogled s strani naročnika ali uporabnika in plačnika, obravnaval kot zaupna gradiva in jih brez pisnega privoljenja naročnika ali uporabnika in plačnika ne bo razkrival nepooblaščenim ali tretjim osebam.

Določila tega člena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe in po zaključku in končnem prevzemu objekta.

- člen

Obveznost pogodbenikov, da ohranijo zaupnost dokumentov, podatkov in pisnih informacij, ne velja za dokumente, podatke in pisne informacije, ki so lahko predmet razkritja po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ, Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18 in 141/22; v nadaljnjem besedilu ZDIJZ).

Pogodbene stranke so seznanjene z dejstvom, da so lahko skladno z ZDIJZ pogodba in/ali njeni sestavni deli predmet objave oziroma razkritja.

Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo osebne podatke, še posebej posebne vrste osebnih podatkov, obdelovale in varovale v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-2 (Uradni list RS, št. 163/22), Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; UL L 119, 4. 5. 2016, str. 1–88) in druge zakonodaje s tega področja.

Izvajalec se zavezuje, da osebnih podatkov, s katerimi bi se srečal pri izpolnjevanju/izvrševanju te pogodbe, ne bo obdeloval za noben drug namen, kot za namen izpolnjevanja predmeta te pogodbe.

Izvajalec se zavezuje zagotoviti ustrezne postopke in sprejeti ukrepe za varovanje osebnih podatkov javnih uslužbencev v skladu z veljavno zakonodajo s področja osebnih podatkov in predvsem zagotoviti tako varovanje osebnih podatkov, da prepreči njihovo slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje, razkritje, dostop ali drugo nepooblaščeno obdelavo.

- POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI PO POGODBI

- člen

Odgovorni pooblaščeni predstavnik naročnika za dela po tej pogodbi je      , v funkciji skrbnika predmetne pogodbe s strani naročnika je       .

Predstavnik naročnika sodeluje s pooblaščenim predstavnikom projektanta ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je naročnik dolžan dati na podlagi obveznost iz te pogodbe.

Odgovorni pooblaščeni predstavnik uporabnika in plačnika za dela po tej pogodbi je      , v funkciji skrbnika predmetne pogodbe s strani uporabnika in plačnika je      .

Predstavnik uporabnika in plačnika sodeluje s pooblaščenim predstavnikom projektanta ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je naročnik dolžan dati na podlagi obveznost iz te pogodbe.

Odgovorni predstavnik izvajalca projektantskih storitev za dela po tej pogodbi je       , v primeru odsotnosti ga nadomešča       , ki je pooblaščen, da zastopa izvajalca projektantskih storitev v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na to pogodbo. V funkciji skrbnika predmetne pogodbe s strni izvajalca je       .

Predstavnik izvajalca projektantskih storitev je dolžan ves čas trajanja pogodbe neposredno in tvorno sodelovati s pooblaščenim predstavnikom naročnika ter uporabnika in plačnika.

- STROKOVNI KADER IN PODIZVAJALCI

- člen

| Vodja projekta (VP) |  |
| --- | --- |
| Odgovorni pooblaščeni arhitekt |  |
| Odgovorni pooblaščeni inženir za načrt gradbenih konstrukcij |  |
| Odgovorni pooblaščeni inženir za načrt strojnih inštalacij |  |
| Odgovorni pooblaščeni inženir za načrt elektro inštalacij |  |

Vodja projekta (VP) vodi izdelavo projektne dokumentacije v smislu koordinacije med izdelovalci posameznih delov dokumentacije ter je odgovoren za kontrolo kakovosti in medsebojne usklajenosti projektne dokumentacije. Vodja projekta po tej pogodbi je zadolžen tudi za koordinacijo in usklajevanje projektov s projektno dokumentacijo javne energetske, komunalne in prometne infrastrukture. Vodja projekta pri izvajanju gradnje objekta, ki ga je projektiral, nadzoruje, ali se gradnja objekta izvaja v skladu s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Odgovorni inženir oziroma projektant posameznega načrta je odgovoren za strokovne rešitve (tudi za tiste, ki jih je sprejel in izvedel po predlogu naročnika oz. njegovega pooblaščenca ali izvajalca gradnje), izdelavo ter usklajenost projektne dokumentacije, ki jo obdeluje.

- LASTNIŠTVO IN AVTORSTVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

- člen

Vsi materiali, predlogi, rešitve, skice in načrti, ki jih izvajalec od faze ponudbe do prenehanja pogodbenih obveznosti izroči naročniku/uporabniku in plačniku so, če ni dogovorjeno drugače, izključno last naročnika ter uporabnika in naročnika ter imata na njih neomejene materialne avtorske pravice za enkratno uporabo, to je le za enkratno izgradnjo objekta po obsegu in vsebini, kot določa ta pogodba. Moralne avtorske pravice so izključna last izvajalca projektantskih storitev. Pogodbene stranke so sporazumne, da materialne avtorske pravice preidejo na naročnika ter uporabnika in plačnika z izročitvijo dela, kar posledično pomeni, da izvajalec projektantskih storitev ne more več uveljavljati materialnih avtorskih pravic na že izročenem delu in lahko delo na predmetnem projektu v primeru prenehanja sodelovanja z izvajalcem projektantskih storitev nadaljuje drugi projektant izbran s strani naročnika/uporabnika in plačnika brez omejitev.

Izvajalec je seznanjen s tem, da ima neizpolnitev izročitve del po 103. členu OZ za posledico, da lahko naročnik/uporabnik in plačnik zahteva izpolnitev obveznosti ali pa odstopi od pogodbe, v vsakem primeru pa ima pravico do odškodnine. Odškodninska odgovornost je tudi v tem primeru enaka škodi, ki naročniku/uporabniku in naročniku nastane zaradi nerealizacije projekta.

Skladno z določbo 108. člena OZ, ki določa, da lahko pogodbi zvesta stranka odstopi od pogodbe tudi v primeru zaporednih obveznosti, če je iz danih okoliščin očitno, da pogodbi nezvesta stranka teh ne bo izpolnila v celoti. Glede na navedeno si naročnik/uporabnik in plačnik pridržuje pravico, da odstopi ne le glede bodočih obveznosti, temveč tudi glede že izpolnjenih obveznosti, če njihova izpolnitev odstopa od naročnikovega/uporabnikovega in plačnikovega naročila ali če brez manjkajočih izpolnitev zanj nima pomena. V konkretnem primeru tako lahko naročnik/uporabnik in plačniki zahteva vračilo vseh že plačanih zneskov za projekte skupaj z obrestmi, če projekti niso uporabljivi samostojno in na njih ni mogoče nadaljevati upravnih postopkov.

Pogodbene stranke soglašajo, da določila o prenosu materialnih avtorskih pravic, kot je opredeljeno s to pogodbo, ne pomenijo kakršnekoli prednostne pravice avtorja / soavtorjev glede izvajanja nadaljnjih opravil predelave ter z ničemer ne omejuje naročnika, da nadaljnja opravila (npr. predelava, izdelava PID) izvede sam ali izvedbo prepusti tretji osebi.

Izvajalec projektantskih storitev s to pogodbo dovoljuje, da lahko naročnik/uporabnik in plačnik izključno na svoj račun v skladu z obstoječo zakonodajo brez omejitev in posamičnih dovoljenj izvajalca izvedel vse potrebne adaptacije, obnovitve ali druge posege iz naslova posodobitve in investicijskega vzdrževanja, ki bi lahko  vplivale na izgled stavbe. Naročnik/uporabnik in plačnik se obveže, da bo v primeru potreb po spremembah iz prejšnjega stavka o tem obvestil izvajalca in ga pozval, da predloži svojo ponudbo za projektiranje nameravanih sprememb, pri čemer mu za odgovor poda deset (10) dnevni rok. V primeru, da izvajalec projektantskih storitev ne poda ponudbe, da ponudba ni pravočasna ali popolna ali da cenovno in vsebinsko odstopa od zahtev naročnika/uporabnika in plačnika, lahko naročnik/uporabnik in plačnik zavrne sodelovanje in ponudbo pridobi s strani drugega ponudnika.

Izvajalec projektantskih storitev lahko zadrži kopijo projektne in druge dokumentacije kot referenčno gradivo. Naročnik/uporabnik in plačnik ne sme razmnoževati ali spreminjati prevzete projektne dokumentacije brez pisnega soglasja izvajalca izven okvira tega projekta.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Na podlagi določb 1. točke 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.  69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

nična.

Naročnik ali uporabnik in plačnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, začel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prvega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- REVIZIJSKA SLED

- člen

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta.

Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Pred iztekom tega roka, lahko naročnik ta rok podaljša. Dokumentacija o projektu je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo projekta.

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom naročniku, nadzornim organom, vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega naročila ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi projekta.

Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih, povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.

Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo neoporečnost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo neoporečnost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

- PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je:

- sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz 2. odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali

- pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih (10) dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot petnajst (15) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od petnajst (15) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v šestdesetih (60) dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti (60) dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

Pogodbene stranke soglašajo, da bodo morebitna nesoglasja oziroma spore reševale sporazumno, če v tem ne bodo uspele, pa bo v sporih odločilo stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu.

- člen

Ta pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmejo in podpišejo vse pogodbene stranke.

Za spremembo kontaktnih podatkov in spremembo skrbnikov pogodbe zadostuje pisno obvestilo ene stranke drugima strankama pogodbe.

- člen

Če katerokoli od pogodbenih določil je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala pogodbena določila. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želelo doseči neveljavno.

- člen

Ta pogodba je podpisana v šestih (6) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 (dva) izvoda. Priloge, ki podrobno opredeljujejo elemente projektne in druge dokumentacije so sestavni del pogodbe.

- člen

Stranke se obvezujejo, da bodo storile vse kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da bodo pri njenem izvrševanju ravnale s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

- člen

Pogodba prične veljati s podpisom obeh pogodbenih strank, pod pogojem, da izvajalec v predpisanem roku predloži garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Zaključek izvedbe projekta je dan pravnomočnosti pridobljenega uporabnega dovoljenja in primopredaje objekta.

Če izvajalec dokumentov iz prejšnjega odstavka ne izroči v 15 (petnajstih) dneh po podpisu pogodbe, se šteje, da ta pogodba ni sklenjena.

| V , dne |  | V Mariboru, dne |
| --- | --- | --- |
| Izvajalec: Direktor(ica) / Prokurist(ka) |  | Naročnik: Univerza v Mariboru Rektor prof. dr. Zdravko Kačič |
|  |  | Uporabnik in plačnik: Univerza v Mariboru Fakulteta za elektrotehniko, računalnštvo in informatiko Dekan prof. dr. Gorazd Štumberger |

Priloge:

- Priloga 1: Ponudbeni predračun

- Priloga 2: Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

- Priloga 3: Dokazila o zavarovanju projektantskih odgovornosti

- Priloga 4: Terminski plan

Stanje, ki v danem trenutku, ko se izdeluje projektna dokumentacija ali izvaja gradnja, predstavlja doseženo stopnjo razvoja tehnične zmogljivosti gradbenih proizvodov, procesov in storitev, ki temeljijo na priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj s področja graditve objektov, ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov.

Opomba: vpišejo se podatki o vseh podizvajalcih: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun, zakonite zastopnike, vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec – predmet, količino, vrednost (brez DDV), kraj in rok izvedbe teh del. Navedeni podatki so obvezna sestavina pogodbe v primeru podane zahteve podizvajalca/ev po neposrednem plačilu.

Enako kot 96. člen ZJN-3