Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je seznanjen z vsebino pogodbe ter da se z vsebino pogodbe v celoti strinja.

---------------------------------------- VZOREC POGODBE -----------------------------------------

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana, matična številka: 5300410000, identifikacijska številka za DDV: SI16669762, ki ga zastopa Greta Metka Barbo Škerbinc, generalna direktorica (v nadaljnjem besedilu: naročnik)

in

Izvajalec ____________________________________, matična številka: _____________, identifikacijska številka za DDV: ______________, ki ga zastopa __________________________________ (v nadaljnjem besedilu: izvajalec ali dobavitelj)

skleneta:

# POGODBO

o razvoju, vzpostavitvi in vzdrževanju Zaposlitvene platforme za izvajanje vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve z vsemi predvidenimi integracijami št. ________________

UVODNE DOLOČBE

člen

(uvodne določbe)

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik izvedel javno naročilo, po odprtem postopku št. 4300-_/2025»Razvoj, vzpostavitev in vzdrževanje Zaposlitvene platforme za izvajanje vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve z vsemi predvidenimi integracijami« z oznako OPNSM-_/2025, št. objave na portalu javnih naročil JN __________, dne _________ in v Uradnem listu EU št. TED _________, dne ___________;

- je izvajalec, s katerim se sklepa ta pogodba, izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi pravnomočne odločitve o oddaji naročila št. _____________, z dne __________;

- da ima naročnik v skladu z GDPR vlogo upravljavca;

- da ima izvajalec v skladu z GDPR vlogo obdelovalca;

- je dokument Tehnična specifikacija, kot Priloga 1, sestavni del te pogodbe;

- je predračun izvajalca št._______ z dne ________, kot Priloga 2, sestavni del te pogodbe;

- je obrazec Kadrovska sposobnost, kot Priloga 3, sestavni del te pogodbe;

- je izjava o dejanskih lastnikih, kot Priloga 4 sestavni del te pogodbe;

- izvajalec pri izvedbi predmeta javnega naročila obdeluje osebne podatke uporabnikov storitev za namen izvajanja storitev vseživljenjske karierne orientacije brezposelnih oseb in drugih iskalcev zaposlitve ter posredovanja zaposlitve, zato bo sklenjena pogodba o obdelavi osebnih podatkov kot sestavni del te pogodbe (Priloga 4), v skladu z določilom tretjega odstavka člena 28 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 (v nadaljevanju: GDPR) ter pogodba o izpolnjevanju zahtev informacijske varnosti skladno z direktivo Evropske komisije 2022/2555 (v nadaljevanju: direktiva NIS 2) o ukrepih za visoko skupno raven kibernetske varnosti v EU kot sestavni del te pogodbe (Priloga 5).

PREDMET POGODBE

člen

(predmet pogodbe)

Predmet naročila je vzpostavitev, vzdrževanje in nadgrajevanje novega informacijskega sistema – Zaposlitvene platforme z vsemi predvidenimi integracijami, ki bo omogočila digitalno pot po storitvah za izvajanje procesa vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve za interne (svetovalce zaposlitve in svetovalce v pisarnah za delodajalce) in zunanje uporabnike (iskalce zaposlitve in delodajalce).

Predmet pogodbe iz prvega odstavka tega člena je podrobneje specificiran v Tehnični specifikaciji (Priloga 1) in Predračunu (Priloga 2), ki sta prilogi te pogodbe in njen sestavni del, ter se izvaja na način, kot je določen v tej pogodbi in prilogah.

Izdelki in storitve, ki so predmet te pogodbe, se financirajo iz dveh virov: iz projekta »Razvoj in vzpostavitev novega storitvenega modela Zavoda RS za zaposlovanje s krepitvijo digitalnega poslovanja« (v nadaljevanju Projekt NSM ali NSM) in iz integralnega vira 4432, predvideno po naslednji shemi:

|  | Predviden vir financiranja |
| --- | --- |
| 1. FAZA: Vzpostavitev nove portalske arhitekture z integracijo zalednega sistema | NSM |
| 2. FAZA: Načrtovanje, razvoj, testiranje in produkcija modulov | NSM |
| 3. FAZA: Vzdrževanje in nadgrajevanje zaposlitvene platforme | NSM in 4432 |
| - osnovno vzdrževanje v okviru obdobja upravičenosti stroškov na projektu NSM | NSM |
| - osnovno vzdrževanje od zaključka upravičenosti stroškov na projektu NSM do konca trajanja pogodbe (predvidoma 10 mes.) | 4432 |
| - dopolnilno vzdrževanje z nadgrajevanjem modulov v okviru obdobja upravičenosti stroškov na projektu NSM | NSM |
| - dopolnilno vzdrževanje z nadgrajevanjem modulov od zaključka upravičenosti stroškov na projektu NSM do konca trajanja pogodbe (predvidoma 10 mes.) | 4432 |

Pravne podlage:

- pogodba z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti številka C2611-24-342005 o sofinanciranju operacije »Razvoj in vzpostavitev novega storitvenega modela Zavoda RS za zaposlovanje s krepitvijo digitalnega poslovanja«, (IS OU OP27.00347).

Operacijo/projektne aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada plus.

Projekt NSM se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike (EKP) v obdobju 2021–2027, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus (ESS+). Umeščena je v prednostno nalogo 6 »Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela«, specifični cilj ESO4.2. »Posodabljanje institucij in služb trga dela za oceno in predvidevanje potreb po veščinah ter zagotavljanje pravočasne in prilagojene pomoči in podpore pri usklajevanju ponudbe in povpraševanja na trgu dela, prehodih in mobilnosti (ESS+)«.

Za celotno izvedbo vseh aktivnosti, ki so predmet te pogodbe in jih bosta skupaj izvajala izvajalec ter naročnik, se v nadaljevanju te pogodbe uporablja tudi termin projekt.

člen

(spremembe obsega storitve)

Naročnik si skladno s prvo točko 1. odstavka 95. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 121/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, 398/21, Uradni list RS, št. 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS, Uradni list Evropske unije, št. 1611/23, 1611/23; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) pridržuje pravico do sprememb obsega storitev, ki jih ni mogel predvideti v naprej.

Spremembe, ki se izkažejo za pomembne zaradi zagotavljanja celovitega in boljšega delovanja zaposlitvene platforme, lahko vključujejo:

  - storitve, povezane z razvojem zaposlitvene platforme (npr. dopolnitve v zahtevah posameznih funkcionalnosti naprednih modulov zaposlitvene platforme, ki jih naročnik v tehnični dokumentaciji zaradi vsebinske kompleksnosti, odvisnosti od osnovnih modulov in kompleksnosti izvedbe integracij z obstoječimi aplikacijami naročnika še ni mogel predvideti v polnem obsegu, bodo pa prepoznane v okviru načrtovanja in razvoja osnovnih modulov ter celovite rešitve zaposlitvene platforme - prezgodnja izdelava podrobnih specifikacij bi namreč lahko privedla do nepravilnih predpostavk ali nepopolnih zahtev); storitve, povezane z vzpostavitvijo integracij Zaposlitvene platforme z obstoječimi spletnimi in zalednimi aplikacijami naročnika;

  - storitve, povezane z zagotavljanjem informacijske varnosti;

  - prilagoditve spremembam izvornih podatkov;

  - nepredviden razvoj v tehnološkem okolju (razvoj umetne inteligence ipd.);

  - storitve, povezane z dopolnitvami vsebinskih zahtev zaradi sprememb zakonodaje, ipd.)

  - spremembe, povezane s spremembami na projektu NSM (npr. podaljšanje roka za izvedbo zaradi podaljšanja projekta NSM, ipd.),

  - spremembe predvidenih rokov za prevzem faz in rokov ter vsebine mejnikov, povezane npr. z morebitnimi spremembami načrta aktivnosti, ki bi se tekom projekta izkazale kot bolj optimalne

  - morebitno krčenje obsega razvoja storitev, ki so predmet tega naročila, ki bi lahko bilo potrebno zaradi zamude pri začetku projekta NSM v primerjavi s predvidenim načrtom.

Skupna vrednost storitev, ki se lahko zahtevajo v okviru tega člena ne sme presegati 20 % pogodbene vrednosti z DDV.

Če bo naročnik zahteval spremembo, bo o tem seznanil izvajalca ter mu predložil pisni aneks k pogodbi, v katerem bo podrobno opredeljena narava in obseg spremembe, vpliv na pogodbeno ceno in časovni načrt izvedbe ter vsi drugi pomembni pogoji izvedbe. Če izvajalec brez utemeljenega razloga zavrne podpis aneksa, ima to lahko za posledico odpoved pogodbe.

člen

(osnovno in dopolnilno vzdrževanje z nadgrajevanjem modulov)

Za vsakega od razvitih modulov ali delov modulov v produkciji se zagotavlja osnovno vzdrževanje in dopolnilno vzdrževanje z nadgrajevanjem modulov, ki sta podrobneje opisana v Prilogi 1.

KADROVSKA SPOSOBNOST

člen

(usposobljeni strokovnjaki)

Aktivnosti po tej pogodbi ves čas trajanja pogodbe izvaja najmanj toliko usposobljenih strokovnjakov, kot jih je izvajalec navedel v prijavi in so navedeni v Prilogi 3 ter jim je naročnik priznal zahtevano usposobljenost. Ves čas trajanja pogodbe mora izvajalec izpolnjevati vse zahteve v zvezi z usposobljenostjo strokovnjakov iz Priloge 3.

Izvajalec lahko za izvajanje aktivnosti iz prejšnjega odstavka po predhodni pridobitvi pisnega soglasja naročnika vključi dodatne ali pa zamenja obstoječe strokovnjake. Izvajalec je dolžan naročniku posredovati nov seznam usposobljenih strokovnjakov skupaj z ustreznimi dokazili o usposobljenosti, za kar pogodbeni stranki skleneta aneks k pogodbi.

FAZE, ROKI IN MEJNIKI

člen

(faze in roki)

Pogodba se bo izvajala v treh fazah, ki so opredeljene z različnimi aktivnostmi, razvitimi funkcionalnostmi, predvidenimi mejniki in zahtevanimi izdelki:

- FAZA 1: Vzpostavitev nove portalske arhitekture z integracijo zalednega sistema

- FAZA 2: Načrtovanje, razvoj, testiranje in produkcija modulov

- FAZA 3: Vzdrževanje in nadgrajevanje zaposlitvene platforme

Rok za izvedbo in končni prevzem Faze 1 je predvidoma 3 mesece šteto od datuma podpisa pogodbe.

Rok za izvedbo in končni prevzem Faze 2 je predvidoma 46 mesecev šteto od datuma podpisa pogodbe.

Faza 3 se prične ob prehodu pred-produkcijske verzije, dosežene z Mejnikom 1, v produkcijo in traja 12 mesecev šteto od končnega prevzema Faze 2.

Roki se lahko spremenijo, če se to stranki dogovorita ali v primeru višje sile (za čas trajanja višje sile), kot jo definirajo zakonska določila; za spremembo rokov pogodbeni stranki skleneta aneks k pogodbi. Roki se podaljšajo tudi v primeru, če naročnik ne izpolnjuje pravočasno in popolno svojih obveznosti oziroma izvajalcu onemogoča pravočasno izpolnjevanje obveznosti.

Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru, ko ne bi mogel izpolniti pogodbenih obveznosti v rokih, pravočasno obvestil naročnika, da se lahko pravočasno pripravi dogovor iz predhodnega odstavka.

Stranki se strinjata, da zamuda pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti ne pomeni avtomatskega prenehanja pogodbe. V primeru zamude pri izpolnitvi svojih obveznosti na podlagi pogodbe nasprotna stranka stranko opomni na kršitev njenih pogodbenih obveznosti s pisnim obvestilom, v katerem opredeli kršitev pogodbe in določi ustrezen rok za odpravo kršitve.

člen

(mejniki)

Naročilo predvideva štiri mejnike v Fazi 2, pri čemer vsak mejnik predstavlja pred-produkcijsko verzijo določenega obsega modulov.

Pred-produkcijska verzija je sprogramirana verzija Zaposlitvene platforme, ki vsebuje dogovorjene funkcionalnosti in integracije in ki je pripravljena do te mere, da lahko naročnik s to verzijo izvede prehod na produkcijo. Pred-produkcijsko verzijo naročnik potrdi in prevzame s prevzemnim zapisnikom.

Okvirna vsebina mejnikov je določena v Prilogi 1 in v Prilogi 2. Naročnik in izvajalec se strinjata, da se lahko vsebina posameznih mejnikov tekom izvedbe projekta sporazumno prilagodi, če se pri izvajanju aktivnosti ugotovi, da bi takšna sprememba prispevala k učinkovitejšemu doseganju ciljev projekta, pospešitvi izvedbe, izboljšani kakovosti storitev, boljši izkoriščenosti tehnoloških možnosti ali drugim utemeljenim razlogom, ki so v korist projekta.

Morebitne spremembe se pisno uskladijo in dokumentirajo v obliki aneksa k tej pogodbi. Aneks mora vsebovati natančen opis spremembe, utemeljitev spremembe in morebiten vpliv na terminski plan ali ceno. Naročnik in izvajalec se strinjata, da celotna vrednost Faze 2, določena v Prilogi 2, ne bo presežena zaradi sprememb vsebine mejnikov. Izvajalec je dolžan nemudoma obvestiti naročnika o kakršnihkoli okoliščinah, ki bi lahko vplivale na spremembo vsebine mejnikov.

Mejnik 1: bo prevzet predvidoma v roku 9 mesecev, šteto od datuma podpisa pogodbe.

Mejnik 2: bo prevzet predvidoma v roku 19 mesecev, šteto od datuma podpisa pogodbe.

Mejnik 3: bo prevzet prevzeta predvidoma v roku 31 mesecev, šteto od datuma podpisa pogodbe.

Mejnik 4: bo prevzet predvidoma v roku 45 mesecev, šteto od datuma podpisa pogodbe.

Roki se lahko spremenijo, če se to stranki dogovorita ali v primeru višje sile (za čas trajanja višje sile), kot jo definirajo zakonska določila; za spremembo rokov pogodbeni stranki skleneta aneks k pogodbi. Roki se podaljšajo tudi v primeru, če naročnik ne izpolnjuje pravočasno in popolno svojih obveznosti oziroma izvajalcu onemogoča pravočasno izpolnjevanje obveznosti.

Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru, ko ne bi mogel izpolniti pogodbenih obveznosti v rokih, pravočasno obvestil naročnika, da se lahko pravočasno pripravi dogovor iz predhodnega odstavka.

Stranki se strinjata, da zamuda pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti ne pomeni avtomatskega prenehanja pogodbe. V primeru zamude pri izpolnitvi svojih obveznosti na podlagi pogodbe nasprotna stranka stranko opomni na kršitev njenih pogodbenih obveznosti s pisnim obvestilom, v katerem opredeli kršitev pogodbe in določi ustrezen rok za odpravo kršitve.

PREDVIDENE AKTIVNOSTI IN IZDELKI

člen

(predvidene aktivnosti s pripadajočimi izdelki)

Naročnik predvideva naslednje aktivnosti projekta, v katerih izvajalec naročniku preda predvidene izdelke. Predani izdelki, ki jih je potrdil naročnik, predstavljajo podlago za podpis prevzemnega zapisnika.

Aktivnosti Faze 2 se izvajajo v obliki razvojnih ciklov, skozi katere gre posamezen modul, njegov smiselno zaključen del oziroma funkcionalnost, ki podpira določen uporabniški scenarij. Predviden način izvajanja aktivnosti Faze 2 je bolj podrobno opisan v Prilogi 1.

Predvidene aktivnosti s pričakovanimi izdelki:

| Faza | Aktivnost | Podaktivnost | Pričakovani izdelki |
| --- | --- | --- | --- |
| FAZA 1: Vzpostavitev nove portalske arhitekture z integracijo zalednega sistema |  |  | Načrt arhitekture |
| FAZA 2: Načrtovanje, razvoj, testiranje in produkcija modulov | Aktivnost 1 Načrtovanje modulov – prototip UX/UI | Aktivnost 1.1 Definiranje zahtev za prototip UX / UI |  |
|  |  | Aktivnost 1.2 Izdelava in predaja prototipa UX / UI | Prototip UX/UI |
|  |  | Aktivnost 1.3 Pregled prototipa UX / UI |  |
|  |  | Aktivnost 1.4 Izvedba dodatnih iteracij |  |
|  |  | Aktivnost 1.5 Potrditev prototipa | S strani naročnika potrjen končni prototip UX/UI storitve v skladu z dogovorjenimi vsebinskimi specifikacijami (zahtevkom) |
|  | Aktivnost 2 Razvoj modulov – programiranje | Aktivnost 2.1 Definiranje zahtev za programiranje verzije |  |
|  |  | Aktivnost 2.2 Izdelava in predaja programirane verzije | Testna verzija v skladu s prototipom in dogovorjenimi vsebinskimi specifikacijami (zahtevkom) |
|  |  | Aktivnost 2.3 Izdelava in predaja programiranih API vmesnikov | Delujoč API vmesnik, ki podpira funkcionalnosti v skladu s prototipom in dogovorjenimi vsebinskimi specifikacijami (zahtevkom) |
|  |  | Aktivnost 2.4 Izvedba alfa testiranja pri izvajalcu | Poročilo o opravljenem alfa testiranju |
|  |  | Aktivnost 2.5 Izvedba beta testiranja verzije pri naročniku |  |
|  |  | Aktivnost 2.6 Izvedba dodatnih iteracij |  |
|  |  | Aktivnost 2.7 Integracija v okolje naročnika |  |
|  |  | Aktivnost 2.8 Potrditev končne testne verzije | S strani naročnika potrjena končna testna verzija z izvedenimi integracijami |
|  |  | Aktivnost 2.9 Produkcija modulov | S strani naročnika potrjene končne produkcijske verzije z vsemi izvedenimi integracijami pred namestitvijo na produkcijo |
|  |  |  | Delujoči in ustrezno dokumentirani API vmesniki, ki podpirajo dogovorjene funkcionalnosti |
| FAZA 3: Vzdrževanje in nadgrajevanje Zaposlitvene platforme |  |  |  |
| FAZA 3.1: Osnovno vzdrževanje |  |  |  |
| FAZA 3.2: Dopolnilno vzdrževanje z nadgrajevanjem modulov | - | - | - |

POGODBENA VREDNOST

člen

(vrednosti in cene)

Predvidena skupna vrednost pogodbe znaša ____________EUR brez DDV, skladno s Prilogo 2.

Predvidena skupna vrednost Faze 1 znaša ____________EUR brez DDV, skladno s Prilogo 2.

Predvidena skupna vrednost Faze 2 znaša ____________EUR brez DDV, skladno s Prilogo 2.

Predvidena skupna vrednost Faze 3 znaša ____________EUR brez DDV, skladno s Prilogo 2.

Storitve osnovnega vzdrževanja znašajo ______________EUR brez DDV, skladno s Prilogo 2.

Storitve dopolnilnega vzdrževanja z nadgrajevanjem modulov znašajo ____________EUR brez DDV, skladno s Prilogo 2.

Cena inženirske ure znaša ______EUR brez DDV.

Vrednosti mesečnih pavšalnih zneskov za osnovno vzdrževanje, skladno s Prilogo 2, znašajo:

  - od 1. produkcije do 2. produkcije modulov _______________ EUR brez DDV,

  - od 2. produkcije do 3. produkcije modulov _______________ EUR brez DDV,

  - od 3. produkcije do 4. produkcije modulov _______________ EUR brez DDV,

  - od 4. produkcije do konca trajanja pogodbe _______________ EUR brez DDV,

DDV se obračuna skladno z veljavno zakonodajo.

Cene v EUR brez DDV vključujejo vse stroške, povezane z realizacijo predmeta pogodbe (vključno s cestninami, kilometrino, parkirnino, itd.). Naročnik drugih stroškov ne bo priznal niti ne plačal.

Prvo leto trajanja pogodbe so vse cene brez DDV iz Priloge 2 fiksne, za naslednja leta izvajanja storitev pa se lahko spremenijo, za kar se pogodbeni stranki dogovorita z aneksom k pogodbi. Valorizacija denarnih obveznosti, ki temelji na spreminjanju indeksa cen življenjskih potrebščin, ki ga objavlja Statistični urad Republike Slovenije (1. točka prvega odstavka 5. člena Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Ur. l. RS, št. 1/04)), se lahko prvič izvede po preteku enega leta od sklenitve pogodbe in ko kumulativna sprememba (povečanje ali zmanjšanje) dogovorjenega indeksa cen preseže 4 % vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe.

Sprememba denarnih obveznosti lahko znaša največ 80 % spremembe (povečanje ali zmanjšanje) indeksa cen.

Nadaljnje spremembe se lahko izvedejo, ko kumulativna sprememba (povečanje ali zmanjšanje) dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4 % vrednosti od zadnje spremembe denarnih obveznosti.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne porabi vseh količin iz Priloge 2 za posamezno fazo.

NAČIN PLAČILA IN PLAČILNI POGOJI

člen

(način plačila)

Izvajalec mora naročniku račune posredovati izključno v elektronski obliki (e-račun) skladno z veljavnim zakonom, ki ureja opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike. E-račun se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja. Številka pogodbe mora biti navedena v polju Številka referenčnega dokumenta.

Izvajalec mora na računih za aktivnosti, ki bodo financirane s strani projekta NSM, na računu obvezno navesti:

»Operacijo Razvoj in vzpostavitev novega storitvenega modela Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje s krepitvijo digitalnega poslovanja  sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada plus.«

Naročnik bo račune plačeval na transakcijski račun izvajalca neposredno, skladno z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije oziroma v roku 30 dni od dneva uradnega prejema pravilno izstavljenega računa oziroma prvi naslednji delovni dan oz. plačilni dan, če zadnji dan roka za plačilo sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma ni opredeljen kot plačilni dan. Za dan plačila se šteje dan, ko je organizaciji, ki opravlja plačilni promet, predložen nalog za plačilo.

Če naročnik ne plača zadevnega računa v roku, ki je določen v tem členu, mora za neporavnan zaračunani znesek plačati zamudne obresti v višini zakonske obrestne mere, ki velja za zamudne obresti.

člen

(plačilni pogoji za storitve Faze 1 in Faze 2)

Izvajalec za izvedene storitve v fazi 1 in fazi 2 lahko izstavi račun zgolj na podlagi prevzemnega zapisnika, podpisanega s strani skrbnika pogodbe na strani naročnika. Naročnik oziroma skrbnik pogodbe podpisa prevzemnega zapisnika ne sme neutemeljeno zavrniti.

Podlaga za podpis prevzemnega zapisnika je praviloma:

  - predaja izdelkov, navedenih v 7. členu te pogodbe in

  - posamezni prehodi v produkcijo oziroma doseganje predvidenih mejnikov, navedenih v 6. členu te pogodbe.

Prevzemni zapisnik lahko naročnik podpiše tudi na podlagi poročila s specifikacijo opravljenih ur in storitev, če je bilo izvajanje teh storitev s strani izvajalca predhodno pisno dogovorjeno z naročnikom.

Prevzemni zapisnik praviloma vključuje navedbo predanih izdelkov, prehodov v produkcijo oziroma doseženih predvidenih mejnikov ter poročilo s specifikacijo opravljenih ur in storitev z navedbo količine ur po posameznih osebah, ki so opravile delo. Točno vsebino in obliko prevzemnega zapisnika bosta naročnik in izvajalec dogovorila po podpisu pogodbe.

Naročnik in izvajalec se dogovorita, da sta možna delna izvedba in delni prevzem posamezne faze, aktivnosti, podaktivnosti ali mejnika, skladno s Prilogo 1 in Prilogo 2. Izvajalec lahko izstavi račun za delno izvedbo, za katero je bil s strani naročnika podpisan prevzemni zapisnik, pri čemer mora zagotoviti, da bodo vse storitve v celoti izvedene v okviru vrednosti posamezne postavke v Prilogi 2 in skladno z zahtevami, opredeljenimi v Prilogi 1.

člen

(plačilni pogoji za storitve osnovnega vzdrževanja)

Izvajalec lahko za storitve osnovnega vzdrževanja izstavi račun ob prehodu z mejniki določenih pred-produkcijskih verzij, v produkcijo, in sicer:

  - prvi račun za mesečni pavšal osnovnega vzdrževanja 1, ki krije vzdrževanje modulov, opredeljenih z Mejnikom 1, lahko izstavi na podlagi zapisnika o prehodu pred-produkcijske verzije, dosežene z Mejnikom 1, v produkcijo, vendar ne prej kot 10 mesecev po podpisu pogodbe. Nato obračunava mesečni pavšal mesečno do konca trajanja pogodbe.

  - prvi račun za mesečni pavšal osnovnega vzdrževanja 2, ki krije vzdrževanje modulov, opredeljenih z Mejnikom 2, lahko izstavi na podlagi zapisnika o prehodu pred-produkcijske verzije, dosežene z Mejnikom 2, v produkcijo, vendar ne prej kot 20 mesecev po podpisu pogodbe. Nato obračunava mesečni pavšal mesečno do konca trajanja pogodbe.

  - prvi račun za mesečni pavšal osnovnega vzdrževanja 3, ki krije vzdrževanje modulov, opredeljenih z Mejnikom 3, lahko izstavi na podlagi zapisnika o prehodu pred-produkcijske verzije, dosežene z Mejnikom 3, v produkcijo, vendar ne prej kot 32 mesecev po podpisu pogodbe. Nato obračunava mesečni pavšal mesečno do konca trajanja pogodbe.

  - prvi račun za mesečni pavšal osnovnega vzdrževanja 4, ki krije vzdrževanje modulov, opredeljenih z Mejnikom 4, lahko izstavi na podlagi zapisnika o prehodu pred-produkcijske verzije, dosežene z Mejnikom 4, v produkcijo, vendar ne prej kot 46 mesecev po podpisu pogodbe. Nato obračunava mesečni pavšal mesečno do konca trajanja pogodbe.

V kolikor je prehod v produkcijo izveden do 15. v mesecu, lahko za isti mesec izvajalec obračuna pripadajoče osnovno vzdrževanje.

člen

(plačilni pogoji za storitve dopolnilnega vzdrževanja in nadgrajevanja modulov)

Storitve dopolnilnega vzdrževanja in nadgrajevanja modulov zaposlitvene platforme, za katere je naročnik posredoval zahtevke in so bili opravljeni s strani izvajalca, se obračunavajo skladno s posameznim zahtevkom za dopolnitev ali nadgradnjo modula in ponudbo, po opravljenem prevzemu.

Vsa dela pri dopolnjevanju in nadgrajevanju bo izvajalec zaračunaval glede na dejansko opravljeno delo na podlagi s strani naročnika potrjenih poročil o opravljenem delu izvajalca. Poročila morajo obsegati najmanj specifikacijo opravljene storitve in porabo časa.

Poročila o realizaciji zahtevkov morajo biti skladna s ponudbami, ki jih je izvajalec dal naročniku pred pričetkom izvajanja storitev dopolnjevanja Zaposlitvene platforme.

Odstopanja od ponudbenih vrednosti so pri realizaciji zahtevka dopustna samo v primerih, ko pride do nepredvidene spremembe obsega del. Kakršna koli odstopanja morajo biti v poročilu prikazana ločeno ter morajo biti dodatno utemeljena. Naročnik in izvajalec se morata že v času izvajanja zahtevka uskladiti o potrebnem povečanju obsega del.

PODIZVAJALCI

člen

(podizvajalci)

(se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem)

Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvedel skupaj z naslednjim/i podizvajalcem/i:

| Naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| Vrsta, količina in ocenjena vrednost del, ki jo namerava izvajalec oddati v podizvajanje: |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo: |  |

(Opomba: Če je podizvajalcev več, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in preostalo besedilo tega člena ustrezno spremeni, glede na število podizvajalcev.)

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in mu poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev;

- dokazila o izpolnjevanju kadrovske usposobljenosti iz Priloge 3;

- izpolnjene ESPD novih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 in

- pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe.

Podizvajalec ne sme oddati sprejetih storitev v nadaljnje podizvajanje.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se storitve izvajajo, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/: Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po tej pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca (-cev), ki so opravljali storitve po pogodbi.

/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/: Izvajalec mora na podlagi zahteve naročniku najpozneje v 60. (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

ALI

(se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem)

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta sporazuma.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz razpisne dokumentacije in če ne izpolnjuje zahtevano usposobljenost iz Priloge 3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje storitev in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Nominirani podizvajalec ne sme oddati sprejetih storitev v nadaljnje podizvajanje.

Naknadno nominirani podizvajalec ne sme pričeti z izvedbo storitev prej, preden naročnik ne izda soglasja k naknadni priglasitvi podizvajalca.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne glede na število podizvajalcev.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se storitve izvajajo, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/: Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po tej pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca (-cev), ki so opravljali storitve po pogodbi.

/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/: Izvajalec mora na podlagi zahteve naročniku najpozneje v 60. (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

člen

Naročnik mora izvajalcu pri izvajanju obveznosti iz te pogodbe zagotavljati:

- sodelovanje strokovnjakov naročnika pri definiranju vsebinskih in tehničnih pogojev delovanja in dostopnosti programske opreme;

- posredovanje odgovorov na dodatna vsebinska in tehnična vprašanja izvajalca;

- temeljito in argumentirano obravnavanje predlogov ali zahtev izvajalca;

- sodelovanje in polno pomoč ponudnikov drugih informacijskih sistemov pri naročniku, če so potrebne integracije z drugimi informacijskimi sistemi;

- potreben dostop do računalniške strojne in sistemske opreme pri naročniku za testno in produkcijsko okolje v skladu z določili te pogodbe, veljavno zakonodajo in internimi pravili varovanja in zaščite podatkov ter dostopa do sistema;

- potrebne pravice za delo izvajalca na infrastrukturi naročnika;

- sodelovanje sistemske ekipe naročnika pri instalaciji in konfiguraciji modulov programske opreme;

- sodelovanje pri preverjanju vmesnih rezultatov projekta;

- ustrezne testne podatke za potrebe testiranja na lokaciji naročnika;

- verifikacijo delovanja programske opreme v skladu s tehničnimi zahtevami za delovanje programske opreme in drugimi poslovnimi pravili naročnika in

- potrditev prevzemnih zapisnikov o delnih ali končnih prevzemih posameznih aktivnosti in izdelkov projekta, ki jih sestavi ekipa, ki sodeluje pri izvajanju aktivnosti projekta.

Naročnik se obvezuje, da bo na posamezna vprašanja, ki jih bo zastavljal izvajalec tekom izvedbe pogodbenega predmeta, odgovoril najkasneje v treh delovnih dneh od prejema vprašanja.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

člen

Izvajalec se v razmerju do naročnika obvezuje, da:

- bo svoje naloge opravil strokovno in kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;

- bo izvajal svoje obveznosti v pogodbeno dogovorjenih rokih in odzivnih časih;

- bo izvajanje projekta potekalo v skladu s ponudbo izvajalca v Prilogi 2 ter v skladu z zahtevami in predvidenimi vsebinami, ki so bile podane v Prilogi 1;

- bo storitve opravljal na način, v takih prostorih, na takih lokacijah in s takimi sistemi, da je skladen s Pogodbo o izpolnjevanju zahtev informacijske varnosti iz Priloge 5 in s Pogodbo o obdelavi osebnih podatkov iz Priloge 4;

- Zaposlitvena platforma ustreza zahtevam, ki so bile podane v Prilogi 1, in da deluje v skladu z zavezami in zahtevami, ki so bile dogovorjene med naročnikom in izvajalcem v času do končnega prevzema;

- bo zagotavljal vzdrževanje in dopolnjevanje ter nadgrajevanje Zaposlitvene platforme v skladu z določili te pogodbe;

- bo do končnega prevzema Zaposlitvene platforme odpravil vse ugotovljene napake na že prevzetih delih;

- bo v projektu angažiral strokovnjake, ki so navedeni v Prilogi 3, pri čemer je zamenjava strokovnjakov na projektu mogoča samo s soglasjem naročnika;

- bo pri sodelovanju s podizvajalcem, z njim uredil razmerja, v skladu z določili ZJN-3,

- bo sodeloval z naročnikom in upošteval njegove ekonomske in tehnične pogoje ter predloge za izvedbo,

- bo pri izvajanju pogodbenih aktivnosti sodeloval z drugimi zunanjimi izvajalci, ki bodo vključeni v povezane aktivnosti projekta NSM v obliki posvetovanja pri načrtovanju optimalnih informacijskih rešitev in sodelovanja oziroma usklajevanja pri izvajanju aktivnosti;

- bo ob prehodih na nove različice Zaposlitvene platforme oz. ob nadgradnjah in dopolnitvah le-te, skrbnikom naročnika predal dopolnjeno tehnično in uporabniško dokumentacijo Zaposlitvene platforme (čistopis tehnične in uporabniške dokumentacije, ki je bila naročniku predana ob zaključku projekta);

- bo ob prenehanju pogodbenega razmerja naročniku predal vse aplikacije in podatke iz Zaposlitvene platforme v obliki, ki bo primerna za nadaljnjo uporabo in elektronsko obdelavo.

člen

Izvajalec ima pravico in dolžnost, da tekom izvajanja projekta predlaga spremembo modelov, objektov in drugih elementov programske opreme, ki so sestavni del specifikacij naročnika, če bi ocenil, da je takšna sprememba iz strokovnih razlogov nujno potrebna. Uveljavitev teh sprememb je predmet strokovnega dogovora med naročnikom in izvajalcem.

DEFINICIJE POJMOV

člen

(definicije pojmov)

Pogodbeni stranki soglašata, da imajo po tej pogodbi posamezni pojmi naslednji pomen:

- tip sporočila

Vsako sporočilo je lahko tipa: Napaka, težava, zahtevek (za dograditev) ali vprašanje. Odvisno od tipa sporočila se določa tudi prioriteta reševanja oziroma odzivni čas. Praviloma se odzivni čas za odpravo napake ali težave obravnava enako.

- odzivni čas

Odzivni čas je čas, ki preteče od trenutka, ko izvajalec prejme zahtevek za odpravo napake, do trenutka, v katerem pristojna oseba izvajalca vzpostavi zvezo s skrbnikom naročnika po spletni podpori, telefonu, videokonferenci ali elektronski pošti in se podrobneje seznani s problemom. Ocena kritičnosti napak in nujnosti primerov je na strani naročnika.

Odzivni čas za produkcijsko verzijo je odvisen od kritičnosti napake, ki vpliva na motenje delovnega procesa pri naročniku:

| Napaka | Opis | Odzivni čas | Čas, v katerem mora izvajalec napako odpraviti |
| --- | --- | --- | --- |
| Kritična napaka | Nezmožnost uporabe spletne platforme bistveno onemogoča poslovanje naročnika (izpad celotnega sistema). | do 4 ure | 8 ur |
| Manj kritična težava | Uporabnik spletno platformo lahko uporablja, a je delovni proces moten. | do 24 ur | 48 ur |
| Nekritična napaka | Uporabnik spletno platformo lahko uporablja, delovni proces še ni moten, lahko pa postane | do 48 ur | 96 ur |

Če izvajalec oceni, da je napaka takšna, da je ne bo mogoče odpraviti v času, zahtevanem v tej točki, to nemudoma (v vsakem primeru pa v času, ki je določen za odpravo napake) pisno sporoči naročniku, z obrazložitvijo ter predlogom v kolikšnem času je napako možno odpraviti. Naročnik izvajalcu predlog pisno potrdi ali zavrne. Če naročnik predlog zavrne, mora navesti obrazložitev zavrnitve.

Odzivni čas in čas, v katerem mora izvajalec napako odpraviti za testno verzijo, je enak odzivnemu času za produkcijsko verzijo za primer nekritične napake.

Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru, ko gre za storitve rednega zagotavljanja operativnosti delovanja sistema, kontinuirano reševal problem, dokler poslovni proces ne bo normalno stekel.

- tehnični in vsebinski skrbniki Informacijskega sistema

Skrbniki na strani naročnika so pooblaščene osebe v službi za informatiko naročnika in v drugih službah naročnika. Te osebe so pooblaščene za komunikacijo z izvajalcem, naročanje storitev in potrjevanje opravljenih storitev.

Skrbnik na strani izvajalca je oseba, ki je pooblaščena za komunikacijo z naročnikom.

Izvajalec in naročnik sta dolžna voditi ažuren seznam skrbnikov programske opreme, kontaktnih oseb, telefonskih številk, naslovov elektronske pošte in URL naslovov, ter si medsebojno tekoče izmenjevati spremembe. Izvajalec in naročnik v roku 10 dni po podpisu pogodbe definirata sestavo članov skupne projektne skupine naročnika in izvajalca z namenom usklajevanja operativnega poteka, internih mejnikov, pravočasne in ustrezne izvedbe ter spoštovanje rokov izvedbe.

- programska napaka in garancija

Definicija se uporablja pri skritih napakah in pomanjkljivostih v programski kodi Zaposlitvene platforme po preteku garancijskega obdobja in pri napakah in pomanjkljivostih v programski kodi Zaposlitvene platforme, ki so nastale pri njenem dopolnjevanju in nadgrajevanju. To je napačno matematično ali logično delovanje aplikacij ali neusklajenost z veljavnimi zakonskimi predpisi ali z zahtevami naročnika, ki so bile podane ob naročilu in za katere je izvajalec potrdil, da jih bo izpolnil. V primeru dvoma o programski napaki velja pravilo, da je programska napaka tista napaka, ki se pokaže z isto aplikacijo in istimi podatki tudi na drugi ekvivalentni strojni opremi.

O programski napaki ne moremo govoriti, če je do težave prišlo zaradi napačnih nastavitev izvajalčeve izvajalne platforme, posega nepooblaščene osebe, nepravilne uporabe aplikacije, nepravilnih nastavitev aplikacije s strani izvajalca, elementarne nesreče (poplava, ogenj, potres, strela itn.), napetostnih sunkov ali po preselitvi ali novi namestitvi Informacijskega sistema na spremenjeno izvajalno platformo izvajalca.

- napaka

Izraz Napaka vključuje vse, kar je opredeljeno kot programska napaka iz te pogodbe ter napake v zvezi z dosegljivostjo zaposlitvene platforme. Napake so kritične, manj kritične in nekritične.

člen

(čas izvajanja del)

Vzdrževalna dela po tej pogodbi izvajalec opravlja v rednem delovnem času od ponedeljka do četrtka od 8. do 12. in od 13. do 16. ure ter ob petkih od 8. do 13. ure,  razen če se stranki za posamezne primere ne dogovorita drugače.

Izvajalec se obvezuje, da bo v primerih, če bo prišlo do kritične napake, če bo to le mogoče naročniku nudil pomoč tudi v delovnem času naročnika, ko je le-ta izven delovnega časa izvajalca.

Za delovni čas naročnika se šteje čas, ki je določen z »aktom o delovnem času, poslovnem času ter uradnih urah naročnika« in je objavljen na spletnih straneh naročnika.

člen

(prijava napake/težave/zahtevka)

Ustrezno sporočilo pošlje kontaktna oseba oz. skrbnik naročnika ali izvajalca. V protokolu prijave napake se evidentirajo in izmenjajo minimalne informacije:

- podatki kontaktnih oseb ter številka te pogodbe;

- opis operacijskega sistema, na katerem deluje programska oprema;

- jasen in razumen opis napake, po možnosti opremljen z gradivom, kot so izpiski, datoteke, podatki itd., ki so bili narejeni ali obdelani, ko se je pojavila napaka in ki bi lahko pomagali pri identifikaciji in odpravi napake, vključno z opisom vrste dela, ki je bilo opravljeno in korakov, ki so sledili, ko se je pojavila napaka in, če je ustrezno, obvestila o vrsti napake, ki se je prikazala.

Kontaktna oseba oz. skrbnik pogodbe naročnika si skrbno prizadeva, da izvajalcu zagotovi vse gradivo, ki ga izvajalec zahteva v povezavi z odpravo takšne napake.

Naročnik ali izvajalec je odgovoren, da posreduje prijavo napake v dogovorjeni obliki. Izvajalec mora potrditi prejem prijave napake z elektronsko povratnico. Naročnik mora vedno preveriti, ali je izvajalec prejel prijavo napake, če izvajalec ne odgovori pravočasno. Vsa dela bosta stranki dokumentirali.

Naročnik bo zagotovil interno pomoč uporabnikom pri uporabi Zaposlitvene platforme in ne bo dopustil, da bi uporabniki v primeru težav iskali pomoč neposredno pri izvajalcu.

Izvajalec bo za vsak klic posebej ocenil, ali se lahko intervencija izvede takoj po telefonu oz. ali je potrebna pisna komunikacija, vse skladno z določbami te pogodbe.

Izvajalec ima za izvajanje nalog iz te pogodbe omogočen tudi varen oddaljeni dostop do strežnikov oz. aplikacij naročnika izključno v testnem okolju naročnika z uporabo tehnologij, ki jih dogovori z naročnikom. Izvajalec vzpostavi oddaljen dostop na lastne stroške.

Oddaljen dostop izvajalec uporablja pri naročniku. Izvajalec za dostop uporablja uporabniško ime, ki ga določi naročnik. Skrbnik pri naročniku za vsak dostop posebej omogoči izvajalčevo uporabniško ime, po zaključku vsakega dostopa pa je uporabniško ime izvajalca onemogočeno. Izvajalec mora svoje zaposlene, ki opravljajo oddaljene intervencije v Zaposlitveni platformi, seznaniti s tem, da se v Zaposlitveni platformi beležijo vse akcije, ki jih izvedejo uporabniki, tako nastale revizijske sledi pa lahko kadarkoli pregledajo pooblaščene osebe naročnika ali za to pristojne nadzorne institucije.

Naročnik v pisni obliki predlaga raven za vsako napako in vključi razloge za takšen predlog. Izvajalec sprejme raven, ki jo predlaga naročnik, razen če izvajalec zagotovi razumno podlago, zakaj bi bilo treba napako dodeliti drugi ravni.

Če izvajalec oceni, da je napaka takšna, da je ne bo mogoče odpraviti v času, zahtevanem v tem členu, to nemudoma (v vsakem primeru pa v času, ki je določen za odpravo napake) pisno sporoči naročniku, z obrazložitvijo ter predlogom, v kolikšnem času je napako možno odpraviti. Naročnik izvajalcu predlog pisno potrdi ali zavrne. Če naročnik predlog zavrne, mora navesti obrazložitev zavrnitve.

Naročnik in izvajalec se lahko dogovorita za prednostno obravnavo napak, ki so prijavljene v okviru dane ravni.

Vse alternativne in začasne ali trajne rešitve morajo ohraniti vse bistvene funkcionalnosti nerevidirane različice programske opreme.

člen

(zahtevek)

Zahtevek je dokument, ki vsebuje naročnikove zahteve za storitve in predlog za izvedbo. Vsak zahtevek za storitve ima svojo zaporedno številko in je osnova za odprtje delovnega naloga pri izvajalcu.

Naročnik posreduje zahtevek izvajalcu na način, kot ga bosta dogovorila v začetku projekta.

Pri zahtevkih za storitve nadgrajevanja mora izvajalec v razumnem roku, vendar ne daljšem od 10 delovnih dni, pred začetkom izvajanja storitev naročniku posredovati ponudbo in rok za izvedbo naročenih storitev. Izvajalec mora pri posredovanju ponudbe razumno upoštevati naročnikov predlog za izvedbo, vendar pa lahko izvajalec ponudi tudi drug predlog, ki se mu zdi ustrezen. Storitve se pričnejo izvajati, ko naročnik potrdi ponudbo in ko je usklajen rok za izvedbo.

člen

(realizacija zahtevka)

Zahtevek za nadgradnjo Zaposlitvene platforme se šteje kot realiziran, ko izvajalec zaključi z izvedbo storitev, ki so bile podane v zahtevku, ter z dopolnitvami definicij, ki sta jih naročnik in izvajalec dogovorila v teku realizacije zahtevka. Če je bil predmet storitev tudi nadgradnja Zaposlitvene platforme ali modulov, je izvajalec dolžan pred predajo naročniku testirati pravilnost njihovega delovanja.

Izvedbo storitev iz prejšnjega odstavka mora potrditi skrbnik pogodbe.

Izvajalec je dolžan vsa naknadno ugotovljena odstopanja od zahtev, ki so bile podane v zahtevku in od dopolnitev zahtev, ki sta jih naročnik in izvajalec dogovorila v teku realizacije zahtevka ter tudi vse naknadno ugotovljene skrite napake, odpraviti brezplačno.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

člen

(jamstva in odgovornost)

Izvajalec mora najkasneje v roku 10 (desetih) delovnih dni od sklenitve pogodbe naročniku predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici  kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 3 % (tri odstotke) od skupne pogodbene vrednosti z DDV, določene v prvem odstavku 9. člena te pogodbe. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno še 60 dni po poteku veljavnosti pogodbe.

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla ali pogodbena vrednost, mora izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma podaljšati njeno veljavnost.

Naročnik bo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčil če:

- izvajalec ne bo pričel izvajati svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- izvajalec ne bo izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- izvajalec ne bo pravočasno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- izvajalec ne bo pravilno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- bo izvajalec prenehal izpolnjevati svoje obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- izvajalec brez dogovora z naročnikom odstopi od pogodbe in razlogi za to niso na naročnikovi strani ali

- izvajalec objavi insolventnost, prisilno poravnavo ali stečaj.

Zgornji primeri veljajo le, če izvajalec ne izpolni svojih obveznosti v smislu, da je:

- kršitev obveznosti do naročnika po tej pogodbi mogoče pripisati neposredno in nedvoumno izvajalcu in ni posledica kakršne koli neizpolnitve s strani naročnika;

- naročnik izvajalca obvestil o tej kršitvi in mu zagotovil ustrezen rok, da omenjeno kršitev odpravi; in

- izvajalec ni odpravil omenjene kršitve v zgoraj navedenem ustreznem roku.

V kolikor bo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčeno delno, bo moral izvajalec v roku desetih (10) delovnih dni od unovčenja predložiti novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za preostalo višino.

JAMČEVANJE ZA NAPAKE IN JAMSTVO

člen

Izvajalec jamči in odgovarja za proizvode in storitve po tej pogodbi le v obsegu, pod pogoji in na način, kot je to določeno v tej pogodbi. Vsakršna drugačna odgovornost izvajalca za predmete po tej pogodbi je izključena.

Izvajalec za obdobje trajanja pogodbe jamči, da se programska oprema v bistvenih lastnostih (predvidenih funkcionalnostih in izgledu glede na zastavljene izrise uporabniške izkušnje) ujema s specifikacijami, kot so navedene v prilogah k tej pogodbi; vendar pod pogojem, da naročnik razume in se strinja, da za takšno jamstvo veljajo naslednje določbe in pogoji:

- izvajalec pred izročitvijo programske opreme naročniku testira z uporabo razpoložljive programske opreme za odkrivanje virusov in takšna programska oprema mora pokazati, da rešitev v času izročitve naročniku ne vsebuje nobenih virusov in programska oprema ne vsebuje nobenih računalniških programskih rutin, ki bi jih vstavil izvajalec, načrtno ali zaradi malomarnosti, katerih namen bi bil, da škodujejo, škodljivo posegajo v informacijski sistem naročnika in na nedovoljen način prestrezajo ali si prisvajajo kakršen koli sistem, podatke ali poslovne informacije naročnika.

Garancijski rok teče od dneva prehoda prvih modulov v produkcijo (določenih z Mejnikom 1) in po vsakokratnem nadaljnjem predvidenem prehodu modulov v produkcijo ter po vsakokratni nadgraditvi Zaposlitvene platforme. t V obdobju trajanja pogodbe se izvajalec zavezuje brezplačno popraviti/odpraviti vse morebitne napake v delovanju Zaposlitvene platforme ter nadgradenj in prilagoditev in odstopanj v delovanju le-teh glede na predmetne specifikacije naročnika, oziroma če to ni možno, izdelati funkcionalno nadomestno rešitev, ne more pa naročnik v sklopu garancije brezplačno zahtevati dodatnih sprememb.

Naročnik je dolžan vse napake, ki jih bo odkril sam ali za katere bo izvedel od svojih končnih uporabnikov sistema, takoj javiti izvajalcu.

Kakršno koli jamstvo, zagotovljeno naročniku v okviru pogodbe, ne velja za napake, ki izhajajo iz:

- nedovoljenih sprememb programske opreme;

- uporabe na način, za katerega rešitev ni bila načrtovana ali namenjena s strani izvajalca;

- povezave in/ali uporabe rešitve z drugimi rešitvami ZRSZ;

- namestitve ali vzdrževanja, ki ni v skladu z navodili za namestitev in/ali s strani kogar koli, ki ni strokovnjak;

- delovanja, ki ni v skladu s specifikacijami programske opreme.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

člen

(pravice intelektualne lastnine)

Z iztekom te pogodbe postane izvorna programska koda Zaposlitvene platforme, ki je predmet pogodbe, last naročnika.

Izvajalec obdrži na delu iz prejšnjega odstavka moralne avtorske pravice, na naročnika pa prenese vse materialne in druge avtorske pravice, ki so do izteka te pogodbe nastale v zvezi s programsko opremo, vključno s pravico dodelave, predelave, uporabe, vzdrževanja, kopiranja, uporabe na poljubnem računalniku, in objave in to:

- neizključno in v neomejenem obsegu ves čas njihovega trajanja, razen

- pravice prodaje, dajanja v najem, posojanja in drugega prenašanja naprej, ki ni vezano na predajo programske opreme drugemu izvajalcu (pooblaščencu naročnika), ki bi opravljal te storitve za naročnika, in

- objave le v obsegu, ki je potreben za izvedbo javnega naročila za pridobitev izvajalca za vzdrževanje in nadgradnjo te programske opreme.

V primeru zahtevkov s strani tretjih oseb glede pravic intelektualne lastnine na dopolnitvah programske opreme, katerih lastništvo je v skladu s sklenjeno pogodbo prešlo na naročnika, mora izvajalec prerekati zahtevke tretjih oseb v imenu naročnika.

Če izvajalec v okviru izvajanja te pogodbe ponudi informacijsko rešitev ali uporabi komponento, ki je že izdelana izven te pogodbe, ali njen del, se šteje, da so ti izdelki nastali v okviru izvajanja te pogodbe, razen kolikor so izdelani z odprtokodnimi licencami. V tem primeru mora izvajalec podrobno dokumentirati tehnične lastnosti, uporabo in način integracije z drugimi komponentami sistema ter naročniku omogočiti njeno nemoteno nadaljnjo uporabo. Naročniku zaradi morebitne uporabe že izdelane informacijske rešitve ali uporabe komponente, ki je že izdelana izven te pogodbe, ali njenega dela, v nobenem primeru ne smejo nastati nobeni stroški.

člen

(predaja in hramba izvorne kode ter obveznosti v zvezi s hranjenjem izvorne kode)

Izvajalec bo enkrat na leto oziroma na zahtevo naročnika ob vgraditvi obsežnejših sprememb v programsko kodo in ob prenehanju izvajanja storitev po tej pogodbi naročniku izročil izvorno kodo zadnje delujoče verzije programske opreme.

Izvajalec je ob predaji nadgradnje obsežnejših sprememb dolžan naročniku izročiti celotno izvedbeno in uporabniško dokumentacijo ter izvorno kodo, na prenosnem mediju (CD ali DVD ali USB-ključek). Vsako naknadno spremembo izvorne kode mora izvajalec dokumentirati in posredovati naročniku. Vsa dokumentacija, ki jo izdela izvajalec v okviru izvajanja tega javnega naročila, je last naročnika.

Naročnik bo predano izvorno kodo uporabil:

- ob izteku te pogodbe,

- v primeru odpovedi pogodbe s strani izvajalca ali naročnika in

- v primeru reševanja sporov med naročnikom in izvajalcem, ki bi se nanašali na delovanje programske kode.

Izvajalec se zavezuje, da bo izvorno kodo programske opreme shranil na ustrezni medij, ki bo namenjen hrambi ob prisotnosti naročnika oz. pooblaščene osebe naročnika. O pripravi medija za hranjenje izvorne programske kode bo izvajalec najmanj 8 dni pred predajo izvorne kode obvestil in povabil naročnika, da bo pri izvajalcu nadziral shranjevanje izvorne kode na medij.

Naročnik se zavezuje, da se bo na vabilo izvajalca k nadzoru nad shranjevanjem izvorne kode na medij pravočasno odzval. V primeru, da se naročnik na vabilo izvajalca ne bo mogel odzvati, ga mora o tem najmanj 3 dni prej obvestiti, da določita nov termin, ki ustreza obema pogodbenima strankama.

Na ustrezni medij oz. strežnik mora biti za vso programsko opremo shranjeno:

- programska koda,

- konfiguracijske datoteke,

- standardni izpisi (predloge dokumentov),

- objekti podatkovnega strežnika (skripte tabel, procedur, funkcij,…), t.j. objekti, na katerih predložena koda pravilno deluje in niso nujno enaki delujočemu sistemu,

- uporabljene zunanje kontrole in komponente,

- tehnična dokumentacija,

- opis arhitekture razvojnega okolja (če ni opredeljeno v tehnični dokumentaciji) in

- uporabniška dokumentacija,

- navodila za namestitev izvorne kode.

Izvajalec se zavezuje, da bo paket z izvorno kodo opremil z datumom in verzijo kode.

Naročnik lahko zahteva, da je pri pripravi paketa prisoten. O točnem terminu se naročnik in izvajalec dogovorita. Naročnik se zavezuje, da bo shranjevanje izvorne kode na medij pri izvajalcu in pripravo medija nadziral tako, da ne bo motil izvajalca pri njegovem delu.

Naročnik se zavezuje, da bo izvorno kodo prevzel in na ustrezen način hranil.

Stroški, ki so povezani s pripravo izvorne kode za shranjevanje v skladu s Prilogo 1, so zajeti v mesečnem znesku za izvajanje osnovnega vzdrževanja.

POGODBENA KAZEN

člen

(pogodbena kazen)

Kadar se izvajalec po svoji krivdi, pri izvedbi posameznih nalog posamezne faze, ne drži s to pogodbo dogovorjenih rokov ali sporazumno podaljšanih rokov za izvedbo, lahko naročnik uveljavlja pogodbeno kazen v višini 1 % vrednosti faze z DDV, pri kateri pride do zamude, za vsak dan zamude, vendar skupno največ 8 % vrednosti faze z DDV.

Če se izvajalec na zahtevek za odpravo kritične napake, ne odzove v odzivnem času ali času za odpravo napak, kot je za kritične napake določeno v 18. členu te pogodbe, potem naročnik ni dolžan plačati pavšalnega zneska za izvajanje osnovnega vzdrževanja za mesec, v katerem je prišlo do izpada sistema. Izpad informacijskega sistema mora biti ustrezno dokumentiran, potrjen s strani izvajalca ali ugotovljen v postopku arbitraže za obe strani sprejemljive tretje ekspertne osebe.

V primeru, da se izvajalec na zahtevke, ki se nanašajo na odpravo manj kritične in nekritične napake ne odzove v odzivnih časih ali času za odpravo napak, ki so dogovorjeni v 18. členu te pogodbe, je naročniku odgovoren za vso nastalo škodo (kot jo opredeljuje 28. člen te pogodbe), zaradi neizpolnitve pogodbenih obveznosti pa mu je dolžan plačati tudi pogodbeno kazen, ki za vsako uro zamude znaša 3 % (tri odstotke) mesečnega pavšalnega zneska za mesec, v katerem je nastala škoda, vendar skupaj z nastalo škodo ne sme presegati celotnega mesečnega pavšalnega zneska z DDV.

V primeru, da se izvajalec na zahtevke, ki se nanašajo na dopolnjevanje ali nadgrajevanje programske opreme ne odzove v odzivnih časih, ki so dogovorjeni v 18. členu te pogodbe, je naročniku odgovoren za vso nastalo škodo (kot jo opredeljuje 28. člen te pogodbe), zaradi neizpolnitve pogodbenih obveznosti pa mu je dolžan plačati tudi pogodbeno kazen, ki za vsako uro zamude znaša 3 % (tri odstotke) mesečnega pavšalnega zneska za mesec, v katerem je nastala škoda, vendar skupaj z nastalo škodo ne sme presegati celotnega mesečnega pavšalnega zneska z DDV.

V primeru, da izvajalec zahtevka naročnika ne bo realiziral v roku, kot je dogovorjen v zahtevku, razen če objektivne okoliščine tega niso omogočale, je dolžan naročniku plačati vso nastalo škodo (kot jo opredeljuje 28. člen te pogodbe). Poleg tega je izvajalec dolžan naročniku ne glede na morebiten nastanek škode, plačati za vsak zamujen dan pri izpolnitvi zahtevka pogodbeno kazen, ki znaša 3 % (tri odstotke) mesečnega pavšalnega zneska za mesec, v katerem je nastala škoda, vendar skupaj z nastalo škodo ne sme presegati celotnega mesečnega pavšalnega zneska z DDV.

Kot objektivne okoliščine se štejejo okoliščine, ki so nastale po sklenitvi pogodbe in izvajalcu ob sklenitvi pogodbe niso bile znane in se jim izvajalec ni mogel izogniti oziroma odvrniti njihove posledice.

Če izvajalec zamuja z izvajanjem pogodbenih storitev toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba izgubila pomen lahko naročnik razdre pogodbo in zahteva povrnitev dejanske neposredne škode (kot jo opredeljuje 28. člen te pogodbe).

Izvajalec ne odgovarja za pravočasno izvedbo predmetnih storitev, če naročnik ne izpolni vseh svojih obveznosti. V kolikor naročnik zamuja z izpolnitvijo svojih obveznosti, se roki izvedbe storitev s strani izvajalca podaljšajo za čas te zamude.

Pogodbena kazen ali kritje za nadomestno storitev se obračuna pri naslednjih izplačilih izvajalcu, oziroma v kolikor navedeno ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora izvajalec plačati v roku osem dni od prejema.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izpolnitvijo, izvajalca ob sprejemu izpolnitve ni treba posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili te pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila.

ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

člen

(odškodninska odgovornost)

Izvajalec odškodninsko odgovarja naročniku samo za neposredno škodo, ki bi nastala naročniku zaradi posledic izvajanja del po tej pogodbi v celoti in nedvoumno po krivdi izvajalca in jih je mogoče pripisati neposredno izvajalcu, zaradi izvajalčeve hude malomarnosti, nestrokovne izvedbe ali namerne povzročitve. Izvajalec ne odgovarja za nobeno drugo škodo, vključujoč, brez omejitev, za posredno škodo, posledično škodo, kazensko odškodnino, izgubo podatkov, prekinitev poslovanja ali izgubo dobička.

Odškodninska odgovornost izvajalca nasproti naročniku se ugotavlja glede na dejansko povzročeno škodo.

Izvajalec ne odgovarja odškodninsko mimo določil predhodnih odstavkov tega člena.

OBDELAVA IN VARSTVO PODATKOV

člen

(obdelava podatkov)

Skladno z določili te pogodbe ima izvajalec pri izvajanju obveznosti po tej pogodbi pooblastila za vpogled ter neposredni poseg v zbirke podatkov, ki jih obdelujejo vse verzije Zaposlitvene platforme pri izvajanju aktivnosti iz te pogodbe.

Izvajalec sme opravljati posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v okviru naročnikovih pooblastil izključno za namen izpolnjevanja te pogodbe in osebnih podatkov ne sme obdelovati za noben drug namen.

Izvajalec se zavezuje, da bo ob prenehanju veljavnosti pogodbe nepovratno izbrisal vse podatke naročnika, kar vključuje tudi varnostne kopije.

člen

(obdelava anonimiziranih podatkov)

Za obdelave anonimiziranih podatkov ne bo naročnik izvajalcu posredoval nobenih osebnih podatkov. Vse podatke, ki jih naročnik posreduje izvajalcu za potrebe testiranja, bo naročnik anonimiziral tako, da jih ne bo več mogoče povezati s posameznikom.

V primeru spora med izvajalcem in naročnikom je izvajalec dolžan, na podlagi pisnega zahtevka naročnika, anonimizirane osebne podatke, ki jih je pogodbeno obdeloval, nemudoma vrniti naročniku. Morebitne kopije teh podatkov mora izvajalec takoj uničiti ali jih posredovati naročniku oziroma državnemu organu, ki je v skladu z zakonom pristojen za odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj, sodišču ali drugemu državnemu organu, če tako določa zakon.

Prav tako se v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe anonimizirani osebni podatki brez nepotrebnega odlašanja vrnejo naročniku.

člen

(vpogled ter neposredni poseg v zbirke podatkov)

Vpoglede ter neposredne posege v zbirke podatkov pri naročniku lahko izvajalec izvaja le po pisnem naročilu in pod nadzorom pooblaščenih oseb naročnika, ki so določene v 3. točki 18. člena te pogodbe.

Izvajalec jih lahko izvaja na lokaciji naročnika ali na daljavo.

člen

Izvajalec je dolžan za vsak vpogled in poseg v naročnikove podatke naročniku predati pisno poročilo.

Pri izvajanju vpogledov ter neposrednih posegov v zbirke podatkov in v aplikacijo, izvajalec ne sme kopirati podatkov iz zbirk podatkov in iz aplikacije.

Izvajalec bo glede obdelave osebnih podatkov upošteval določila Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in drugih predpisov na področju varovanja osebnih podatkov.

Izvajalec se zaveže, da bo svoje sodelavce seznanil tudi Splošnim aktom o varnostni politiki Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

člen

(izguba podatkov)

Izvajalec nosi vso odgovornost za izgubo podatkov, ki jih obdeluje Zaposlitvena platforma.

Izvajalec nosi vso odgovornost za razkritje podatkov, ki jih obdeluje Zaposlitvena platforma, nepooblaščenim osebam in je to razkritje po krivdi izvajalca zaradi izvajalčeve hude malomarnosti, nestrokovne izvedbe ali namerne povzročitve.

INFORMACIJSKA VARNOST IN VAROVANJE PODATKOV NAROČNIKA

člen

Izvajalec bo obveznosti po tej pogodbi izpolnjeval v skladu s Pogodbo o izpolnjevanju zahtev informacijske varnosti, Pravili zagotavljanja informacijske varnosti iz Priloge 5 in Pogodbo o obdelavi osebnih podatkov iz Priloge 4, ki je sta pogoj za veljavnost te pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo v času trajanja in po prenehanju pogodbe varoval kot poslovno skrivnost vse informacije in podatke naročnika, do katerih bo imel dostop med izvajanjem te pogodbe, še posebej se obvezuje, da bo kot poslovno skrivnost varoval osebne podatke naročnika pred tretjimi osebami.

Izvajalec se zavezuje, da bo svoje sodelavce obvestil o zaupnosti informacij in da bo zagotovil varovanje osebnih podatkov in zaupnih informacij.

Delavci izvajalca so dolžni kontaktni osebi naročnika sporočiti vsak dogodek ali sum dogodka, ki ima ali bi lahko imel za posledico nerazpoložljivost opreme, razkritje varovanih podatkov, izgubo oziroma nezaželeno spremembo podatkov ter poškodovanje ali izgubo opreme in sredstev.

Varstvo osebnih podatkov se ureja skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES, Splošna uredba o varstvu podatkov (v nadaljevanju: GDPR) in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22 – uradno prečiščeno besedilo) (v nadaljevanju ZVOP-2). Pogodbeni stranki soglašata, da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili GDPR in ZVOP-2.

V primeru kršitve določil o varovanju osebnih podatkov, ki bi imela za posledico odškodninsko odgovornost naročnika, je izvajalec naročniku dolžan plačati  kazen v višini škode in morebitnih stroškov, določenih oz. priznanih upravičencu.

Izvajalec se zavezuje, da bo vse informacije in podatke naročnika ter avtentikacijska sredstva, ki jih bo zaradi izvedbe posameznih pogodbenih del shranil na svoji informacijski opremi, po prenehanju veljavnosti pogodbe nemudoma vrnil naročniku, iz svoje informacijske opreme pa nepovratno izbrisal.

SKRBNIKI POGODBE

člen

(skrbniki pogodbe)

Skrbnik pogodbe na strani naročnika je _______________________. Telefonska številka _______. Elektronski naslov ________________.

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je ________________________. Telefonska številka _______. Elektronski naslov ________________.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

člen

(protikorupcijska klavzula)

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca/podizvajalca, naročniku ali predstavniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katero je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, izvajalca/podizvajalca ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

člen

(transparentnost posla)

Izvajalec je na poziv naročnika v roku osmih dni od prejema poziva, naročniku dolžan posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

RAZVEZNI POGOJ

člen

(razvezni pogoj)

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s/z:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

- v zvezi z zaposlovanjem na črno

- in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame delo, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

ODSTOP OD POGODBE

člen

Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,

- v času oddaje javnega naročila je bil dobavitelj v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji, Pogodbe o delovanju Evropske unije in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu,

- če je bila odpovedana pogodba o izpolnjevanju zahtev informacijske varnosti.

Odstop učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

Izvajalec ima v primerih iz prvega odstavka tega člena pravico do plačila za dotlej kvalitetno opravljena dela, naročniku pa je, v primeru odstopa od pogodbe po 2. ali 3. alineji prvega odstavka tega člena, dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za predmetne storitve za preostanek pogodbenega obdobja določil nov izvajalec.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki je ali bi iz zgornjih razlogov utegnila nastati izvajalcu.

V primeru odstopa po 2. ali 3. alineji prvega odstavka tega člena se šteje, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti skladno z določili te pogodbe, zaradi česar je naročnik z odstopom upravičen unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

člen

V primeru bistvenih ali ponavljajočih se kršitev določil pogodbe, ki se nanašajo na izvedbo Faze 1 in Faze 2 v projektu, lahko odstopi od pogodbe katerakoli od pogodbenih strank. Odstopni rok je v tem primeru 90 dni. Rok začne teči naslednji dan po prejemu pisnega odstopa druge pogodbene stranke. V primeru uveljavljanja odpovednega roka morata stranki predhodno pisno opozoriti na bistvene ali ponavljajoče se kršitve s primernim rokom za odpravo pomanjkljivosti, ki ni daljši od 30 dni. V primeru bistvenih ali ponavljajočih se kršitev določil pogodbe ali drugih poslovnih razlogov na strani naročnika ali izvajalca, ki se nanašajo na izvedbo Faze 3, lahko odstopi od pogodbe katerakoli od pogodbenih strank. Odstopni rok je v tem primeru 6 mesecev. Rok začne teči naslednji dan po prejemu pisnega odstopa druge pogodbene stranke. V primeru uveljavljanja odpovednega roka morata stranki predhodno pisno opozoriti na bistvene ali ponavljajoče se kršitve s 30-dnevnim rokom za odpravo pomanjkljivosti. Naročnik in izvajalec se lahko sporazumno dogovorita o krajšem odstopnem roku. V primeru odpovedi pogodbe s strani naročnika skladno z določili tega člena se izvajalec odpoveduje odškodninskim zahtevkom, vključno z zahtevki iz naslova izgubljenega dobička.

Prenehanje veljavnosti pogodbe ne vpliva na odškodninske zahtevke in zahtevke na plačilo pogodbene kazni, kakor tudi ne na naročnikove plačilne obveznosti po tej pogodbi, ki so nastale v času veljavnosti pogodbe.

člen

(obveščanje javnosti)

Brez predhodnega pisnega soglasja obeh pogodbenih strank se ne sme prenesti pogodba ali dela pogodbe ali kakršnokoli pravice, koristi, obveznosti ali interesa iz pogodbe na tretjo osebo.

Določila te pogodbe ne štejejo kot poslovna skrivnost, saj je naročnik kot posredni proračunski uporabnik zavezan k transparentnemu poslovanju.

Izvajalec ima pravico, da navede naročnika kot stranko izvajalca in kot uporabnika programske opreme.

KONČNE DOLOČBE

člen

(višja sila)

Nobena od strank te pogodbe ni odgovorna za katerokoli kršitev te pogodbe, če je nemožnost izpolnjevanja pogodbe ali posameznih njenih določil posledica nepredvidenih ali nepričakovanih dogodkov, ki so splošno znani kot višja sila ali ukrepov države ali drugih pristojnih upravnih organov, ki niso odvisni od volje strank in jih stranki nista mogli pričakovati, preprečiti ali odkloniti.

Stranka, ki je prizadeta zaradi kateregakoli dogodka iz predhodnega odstavka, mora o tem takoj pisno obvestiti drugo stranko, kakor tudi o ocenjenem obsegu in trajanju nezmožnosti za uresničevanje svojih obveznosti po tej pogodbi.

Stranka, ki je drugo stranko obvestila o nastopu višje sile, jo mora takoj pisno obvestiti o njenem prenehanju.

Stranka, ki je prizadeta zaradi kateregakoli dogodka ali ukrepa iz tega člena, je še naprej odgovorna za izpolnjevanje vseh svojih drugih obveznosti, ki jih tak dogodek ali ukrep ni prizadel.

člen

(veljavnost in trajanje pogodbe)

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod odložnim pogojem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 1. odstavka 23. člena te pogodbe.

Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

Naročnik si pridržuje pravico odstopa od pogodbe v primeru, da ne bi imel zagotovljenih finančnih virov. Naročnik je obvezan poravnati vse obveznosti za vse izvedene in potrjene storitve do poteka odpovednega roka.

člen

(spremembe pogodbe)

Spremembe in dopolnitve pogodbe veljajo le v pisni obliki, ko jih podpišeta obe pogodbeni stranki.

člen

(reševanje sporov)

Pogodbeni stranki bosta spore reševali sporazumno, v kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje morebitnih sporov stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

člen

(podpis pogodbe)

Pogodba je podpisana elektronsko.