VRSTA IN OPIS PREDMETA ali TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

VSEBINA DOKUMENTA

- Predstavitev projekta »Krepitev vseživljenjskega učenja« in predstavitev ciljnih skupin

- Opis predmeta javnega naročila s tehnično specifikacijo in popisom zahtev javnega naročila

- Opis predmeta javnega naročila

- Tehnična specifikacija in popis zahtev javnega naročila

- Faza ponudbe - aktivnosti ponudnika

- Rok izvedbe del.

- PREDSTAVITEV PROJEKTA »Krepitev vseživljenjskega učenja« IN PREDSTAVITEV CILJNIH SKUPIN

Projekt »Krepitev vseživljenjskega učenja« se bo izvajal kot neposredna potrditev operacije v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 (cilj politike: 4. Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic; prednostna naloga: 6. Znanja in spretnosti ter odzivni trga dela).

Specifični cilj programa je spodbujanje vseživljenjskega učenja (VŽU), zlasti prožnih možnosti za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo za vse, ob upoštevanju podjetniških in digitalnih veščin. Nadalje sledi  nameri boljšega predvidevanja sprememb in zahtev po novih veščinah na podlagi potreb trga dela, olajševanje prehodov med delovnimi mesti in spodbujanje poklicne mobilnosti.

S projektom »Krepitev vseživljenjskega učenja« bomo naslovili razvojni zaostanek Slovenije na področju spretnosti odraslih, problem nizke vključenosti odraslih ter ranljivih skupin v izobraževanje in usposabljanje ter zapolnjevanje drugih vrzeli, ki jih nakazujejo navedeni strateški dokumenti na nacionalni in mednarodni ravni. Namen projekta »Krepitev vseživljenjskega učenja« je izboljšati dostop do vseživljenjskega učenja odraslih in povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje.

Cilji projekta:

- spodbujati razvoj pismenosti in temeljnih zmožnosti za doseganje večje socialne pravičnosti,

- kakovostno vseživljenjsko učenje z novimi programi in pristopi,

- okrepiti kompetence in usposobljenost izobraževalcev odraslih,

- okrepiti svetovalno dejavnost z razvojem novih pripomočkov in gradiv ter

- prilagajanje na zeleni prehod.

V sklopu projekta bomo razvili 2 javno veljavna programa za odrasle in 13 programov usposabljanja strokovnih delavcev ter 28 raznolikih gradiv, ki bodo zasnovani na sodobnih pristopih in orodjih za kakovostno in učinkovito izvajanje aktivnosti za krepitev izobraževanja odraslih. Aktivnosti bomo izvajali na štirih ključnih področjih:

- razvoj pismenosti in temeljnih zmožnosti odraslih,

- presojanje in razvijanje kakovosti izobraževanja odraslih s poudarkom na digitalizaciji,

- krepitev svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih ter

- razvoj zelenih kompetenc in prilagajanje na zeleni prehod.

V projektu načrtujemo razvoj IT storitev kot so opredeljene v opisu predmeta javnega naročila in so povezane z naslednjimi projektnimi aktivnostmi:

- Aktivnost 3.1: Novi pristopi, strokovna gradiva, učna gradiva, pripomočki in druga orodja za svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih - sklop 1: Virtualno središče za samostojno učenje (Virtualni SSU), sklop 2: E-zbirnik profesionalnega in kariernega razvoja svetovalcev v IO, sklop 3: Platforma za orodja za vrednotenje predhodno pridobljenega znanja,

- Aktivnost 4.2: Novi pristopi za zeleni prehod - sklop 4: Zeleni prehod.

Projekt naslavlja naslednje ciljne skupine (natančneje so pojasnjene v posameznih sklopih):

- Ciljna skupina projektnih aktivnosti so vsi odrasli s poudarki za ranljive ciljne skupine (starejši od 45 let, nižje izobraženi, manj usposobljeni, migranti, zaporniki ipd.).

- Ciljna skupina so izobraževalci, ki opravljajo razvojno in strokovno-izobraževalno delo z odraslimi, še zlasti z ranljivimi ciljnimi skupinami.

- Ciljna skupina so načrtovalci izobraževalnih politik, socialnih partnerjev in drugih deležnikov na področju, katere bomo skozi projekt  strokovno opolnomočili.

- Ciljna skupina so tudi strokovnjaki in specialisti v praksi na področju izobraževanja ranljivih skupin.

- Posebna ciljna skupina so svetovalci v izobraževanju odraslih (IO), ki izvajajo svetovalno dejavnost v IO kot javno službo, in sicer na področjih vključevanja in nadaljevanja izobraževanja, ugotavljanja in dokumentiranja znanja in spretnosti ter samostojnega učenja (v skladu z ZIO-1, 2018  in Smernicami, 2020).

- OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA S TEHNIČNO SPECIFIKACIJO IN POPISOM ZAHTEV JAVNEGA NAROČILA

- OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

Zasnova, razvoj, izdelava, implementacija ter vzdrževanje, posodabljanje in nadgradnja spletnih aplikacij za potrebe projekta »Krepitev vseživljenjskega učenja« ter vzdrževanje, posodabljanje in nadgradnja spletne aplikacije Svetovanje.acs.si

Javno naročilo je razdeljeno na štiri (4) sklope kot je opredeljeno v nadaljevanju:

SKLOP 1: RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE APLIKACIJE VIRTUALNO SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE (VIRTUALNI SSU)

- Ime spletne aplikacije: VIRTUALNO SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE (VIRTUALNI SSU)

- Predstavitev spletne aplikacije:

Namen Virtualnega SSU je:

- zagotoviti uporabnikom možnost samostojnega učenja po spletu s pomočjo učnih gradiv zbranih na portalu,

- informirati o možnostih svetovalne podpore pri samostojnem učenju,

- omogočiti komunikacijo odraslih s svetovalci v SSU.

Portal SSU je v podporo tudi strokovnim delavcem, ki izvajajo dejavnost v središčih za samostojno učenje.

Dejavnost samostojnega učenja je od leta 2021 vključena v okvir javne službe na področju IO. Vsebino dejavnosti določa strokovni dokument Smernice za izvajanje svetovalne dejavnosti v IO, ki se izvaja kot javna služba.

Portal bo vsebinsko razdeljen na tri dele:

- INFORMATIVNI DEL: Podatki o svetovalni dejavnosti, izvajalcih ter vsebinska predstavitev dejavnosti in strokovne podpore, novice oziroma aktualne informacije.

- KOMUNIKACIJSKI DEL: Omogočal bo kontakt odraslih s svetovalci v obliki vtičnika za sporočanje (npr. (live)chat/chatbox ali »Vprašajte svetovalca«), na voljo bo tudi rubrika pogosta vprašanja in odgovori in iskalnik učnih virov in gradiva.

- UČNI VIRI IN GRADIVO: Učna gradiva, do katerih bodo lahko dostopali uporabniki in strokovni delavci. Vsa gradiva bodo javno dostopna, objavljal jih bo urednik portala na predlog svetovalcev, ki bodo gradivo oddali na za to pripravljenem obrazcu. V tem delu bo tudi iskalnik gradiva, ki bo odraslim omogočal, da gradivo iščejo po različnih kriterijih.

Zaradi želje po čim večji uporabnosti aplikacije za končne uporabnike/ce je med njenim razvojem in implementacijo pričakovano sodelovanje strokovnjaka/inje za uporabniško izkušnjo, ki bo med razvojem in implementacijo aplikacije ustrezno načrtoval uporabniško izkušnjo končnega uporabnika aplikacije.

- Opis dela:

- RAZVOJ APLIKACIJE

- Razvoj aplikacije v skladu z opisom vsebine v aplikaciji v točki 2.

- Pri razvoju aplikacije se pričakuje sodelovanje naročnika s strokovnjakom za uporabniško izkušnjo, da se lahko pripravi natančna vsebina.

- Strokovna priprava podrobne strukture, vsebine in izgleda aplikacije pred začetkom implementacije.

- Strokovno svetovanje naročniku pri sprejemanju podrobnih odločitev s ciljem zagotavljanja najvišje stopnje uporabnosti in doseganja zadanih ciljev projekta.

- VZDRŽEVANJE, POSODABLJANJE IN NADGRADNJA APLIKACIJE

- vzdrževanje aplikacije s tehnologijami, s katerimi bo razvita,

- odzivanje na napake, analizo vzrokov oz. diagnostiko zaznanih težav in odprava napak,

- spremljanje tehnoloških in vsebinskih novosti, povezanih z informacijsko rešitvijo ter priprava predlogov ukrepov za nemoteno delovanje ter za izboljšanje delovanja, ki jih bo v primeru naročila realiziral izvajalec v okviru nadgradenj,

- posodabljanje in nameščanje posodobitev programske opreme,

- objava aplikacij na strežniku in zagotavljanje delovanja objavljene aplikacije,

- razvoj ali spreminjanje delovanja programske opreme na osnovi zahtev naročnika,

- zagotavljanje osnovne daljinske uporabniške pomoči in svetovanje glede uporabe aplikacije,

- priprava in posodabljanje:

- tehnične dokumentacije,

- navodil za namestitev v razvojnem, testnem in produkcijskem okolju,

- navodil za uporabo (uporabniški priročnik),

- prilagajanje in dograjevanje aplikacije glede na spremembe zakonov ter drugih predpisov,

- sprotna predaja izvorne kode v repozitorij, ki ga določi naročnik,

- zagotavljanje skladnosti aplikacije s standardom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij SIST EN 301 549 V2.1.2 ali novejši različici,

- drugo delo, potrebno za nemoteno delovanje, vzdrževanje, posodabljanje in nadgradnjo aplikacije.

SKLOP 2: RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE APLIKACIJE E-ZBIRNIK PROFESIONALNEGA IN KARIERNEGA RAZVOJA SVETOVALCEV V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH

- Ime spletne aplikacije: E-zbirnik profesionalnega in kariernega razvoja svetovalcev v izobraževanju odraslih

- Predstavitev spletne aplikacije:

E-zbirnik bo podpora profesionalnemu in kariernemu razvoju svetovalcev, ki izvajajo svetovalno dejavnost v IO, ki se izvaja kot javna služba. Vsebino svetovalne dejavnosti v IO, način in oblike izvajanja določa strokovni dokument Smernice za izvajanje svetovalne dejavnosti v IO, ki se izvaja kot javna služba. V njem pa so tudi določila, v katerem je poudarjena nujnost stalnega strokovnega razvoja in spopolnjevanja svetovalcev, ki dejavnost izvajajo.

Z E-zbirnikom profesionalnega in kariernega razvoja svetovalcev v izobraževanju odraslih bomo omogočili sistematično beleženje, spremljanje in načrtovanje profesionalnega in kariernega razvoja svetovalcev v IO. E-zbirnik bo v podporo tako svetovalcem kot tudi ostalim deležnikom v svetovalni dejavnosti v IO.

Okvirno število aktivnih uporabnikov aplikacije bo med 150-180 aktivnih, do cca 300 pa bo vseh dodeljenih dostopov.

Načrtovani so trije  različni sklopi:

- Podstran za načrtovanje (letno in dolgoročno) profesionalnega in kariernega razvoja:

  - SAMOREFLEKSIJA IN OVREDNOTENJE KOMPETENC: z različnimi orodji, obrazci, vprašalniki. Nekateri med njimi bodo razviti v okviru projekta, nekateri pa bodo gostovani na drugih aplikacijah.

  - NAČRT ZA RAZVOJ KOMPETENC: z različnimi seznami, dogodki, vprašalniki (že razviti, gostovani na drugih aplikacijah).

- Podstran za nalaganje potrdil in različnih dokazil o usposabljanjih, udeležbah na strokovnih dogodkih, zgledovanjih idr. po določenih dogovorjenih kriterijih.

- Podstran za strokovna gradiva v podporo načrtovanju profesionalnemu in kariernemu razvoju: strokovna vodila za e-Zbirnik, priročniki, članki, posnetki – webinarji, podcasti idr.; nalagali jih bodo uporabniki sami oz. dodajali povezave do njih.

- Opis dela:

- RAZVOJ APLIKACIJE

- Razvoj javnih strani: prva stran, obrazci za registracijo, vpis v aplikacijo, pravila za uporabo aplikacije, izjava o zasebnosti idr. v skladu z dogovorom z naročnikom.

- Strani za ACS administratorje/ke: seznami uporabnikov, prošenj za registracijo, različni administrativni seznami, razvoj vmesnikov za knjižnico idr. v skladu z dogovorom z naročnikom.

- Razvoj strani za registrirane uporabnike/ce aplikacije: različni seznami, možnosti vnosa različnih dogodkov, prikazi različnih vprašalnikov in orodij, zbirnik s pred naloženo vsebino in osebna knjižnica uporabnikov.

- Razvoj iskalnika  vsebine  ter  urejanje  profila uporabnika/ov.

- VZDRŽEVANJE, POSODABLJANJE IN NADGRADNJA APLIKACIJE

- vzdrževanje aplikacije s tehnologijami, s katerimi bo razvita,

- odzivanje na napake, analizo vzrokov oz. diagnostiko zaznanih težav in odprava napak,

- upravljanje podatkovne baze,

- spremljanje tehnoloških in vsebinskih novosti, povezanih z informacijsko rešitvijo ter priprava predlogov ukrepov za nemoteno delovanje ter za izboljšanje delovanja, ki jih bo v primeru naročila realiziral izvajalec v okviru nadgradenj,

- posodabljanje in nameščanje posodobitev programske opreme,

- objava aplikacij na strežniku in zagotavljanje delovanja objavljene aplikacije,

- razvoj ali spreminjanje delovanja programske opreme na osnovi zahtev naročnika,

- zagotavljanje osnovne daljinske uporabniške pomoči in svetovanje glede uporabe aplikacije,

- priprava in posodabljanje:

- tehnične dokumentacije,

- navodil za namestitev v razvojnem, testnem in produkcijskem okolju,

- navodil za uporabo (uporabniški priročnik),

- prilagajanje in dograjevanje aplikacije glede na spremembe zakonov ter drugih predpisov, sprotna predaja izvorne kode v repozitorij, ki ga določi naročnik,

- zagotavljanje skladnosti aplikacije s standardom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij SIST EN 301 549 V2.1.2 ali novejši različici,

- drugo delo, potrebno za nemoteno delovanje, vzdrževanje, posodabljanje in nadgradnjo aplikacije.

SKLOP 3: RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE PLATFORME ZA ORODJA ZA VREDNOTENJE PREDHODNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA IN VZDRŽEVANJE, POSODABLJANJE IN NADGRADNJA SPLETNE APLIKACIJE SVETOVANJE.ACS.SI

- Ime spletne aplikacije: Svetovanje.acs.si.

- Predstavitev spletne aplikacije:

Povezava do aplikacije: https://svetovanje.acs.si/

Spletna stran Svetovanje.acs.si je bila razvita v letu 2022, njen glavni namen je strokovna podpora svetovalcem, ki izvajajo svetovalno dejavnost v IO, ki se izvaja kot javna služba, ter tudi drugim svetovalcem in strokovnim delavcem s področja karierne orientacije in izobraževanja odraslih.

Na že navedeni obstoječi spletni strani načrtujemo vzpostavitev platforme, na kateri bodo uporabniki imeli na enem mestu zbrana orodja in pripomočke, ki jih bodo lahko uporabljali pri svetovalnem procesu z odraslimi. Platforma bo zastavljena tako, da bodo gradiva in/ali povezave do orodij nalagali sodelavci Andragoškega centra, ob predhodnem pregledu in potrditvi skrbnikov aplikacije na Andragoškem centru pa tudi svetovalci, ki izvajajo svetovalno dejavnost v IO.

Dostop do platforme bo omogočen le svetovalcem, ki izvajajo svetovalno dejavnost v IO kot javno službo. Do nje bodo uporabniki dostopali z geslom, ki ga bo prejela vsaka organizacija, ki izvaja svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih kot javno službo.

Poleg nalaganja že razvitih pripomočkov in orodij, ki so gostovani drugje, bomo razvili tudi dodatna orodja za področje ugotavljanja in dokumentiranja predhodno pridobljenega znanja odraslih.

Platforma bo predstavljala en del vsebine aplikacije, vanjo se bodo prestavila tudi nekatera orodja in pripomočki, ki so že sedaj del vsebine aplikacije. Aplikacija pa ima še te sklope vsebin:

- podatke o svetovalni dejavnosti, izvajalcih ter podrobnejše vsebinske predstavitve dejavnosti;

- gradiva in povezave, s pomočjo katerih lahko obiskovalci dobijo dodatne informacije (npr. Knjižna polica s strokovnimi gradivi, uporabne povezave);

- promocijska gradiva, ki jih razvijamo in oblikujemo na Andragoškem centru Republike Slovenije ter so na voljo svetovalcem za promocijo svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih in

- koledar dogodkov, interaktivno orodje, kamor vse organizacije, ki izvajajo svetovalno dejavnost, vpisujejo dogodke v času velike nacionalne promocijske kampanje, ki poteka vsako leto v septembru. Dogodke vpisujejo za to registrirani svetovalci.

V letu 2025 načrtujemo še dodatno prilagajanje spletne strani zahtevam zakonodaje s področja dostopnosti spletnih strani različnim uporabnikom.

- Opis dela

- VZDRŽEVANJE POSODABLJANJE IN NADGRADNJA APLIKACIJE

- razvoj razširitve za spletno aplikacijo https://svetovanje.acs.si (Wordpress), ki doda funkcionalnost registra vprašalnikov za vrednotenje kompetenc. Vsak vnos v register je sestavljen iz povezave (URL) in meta podatkov. Register podpirajo tudi druge dodane funkcionalnosti,

- razvoj zasnove vmesnikov, ki so smiselno povzeti po obstoječih vmesnikih spletne strani, kateri se razširitev dodaja,

- razvoj novih orodij oz. pripomočkov, ki vključuje programiranje bolj zahtevnih orodij in razvoj ter podpora naročniku pri razvoju preko obstoječega grafičnega vmesnika,

- vzdrževanje aplikacije s tehnologijami PHP, Javascript, HTML/CSS, Wordpress,

- upravljanje podatkovnih baz: delo z bazami podatkov in izvajanje nalog, kot so migracije podatkov in odpravljanje napak,

- odzivanje na napake, analizo vzrokov oz. diagnostiko zaznanih težav in odprava napak,

- spremljanje, izvajanje in podaljševanje potrebnih posodobitev vtičnikov, uporabljenih v okviru storitve, z namenom zagotavljanja varnosti, stabilnosti in optimalnega delovanja sistema,

- spremljanje tehnoloških in vsebinskih novosti, povezanih z informacijsko rešitvijo ter priprava predlogov ukrepov za nemoteno delovanje ter za izboljšanje delovanja, ki jih bo v primeru naročila realiziral izvajalec v okviru nadgradenj,

- posodabljanje in nameščanje posodobitev programske opreme,

- objava aplikacij na strežniku in zagotavljanje delovanja objavljene aplikacije,

- razvoj ali spreminjanje delovanja programske opreme na osnovi zahtev naročnika,

- zagotavljanje osnovne daljinske uporabniške pomoči in svetovanje glede uporabe aplikacije,

- priprava in posodabljanje:

- tehnične dokumentacije,

- navodil za namestitev v razvojnem, testnem in produkcijskem okolju,

- navodil za uporabo (uporabniški priročnik),

- prilagajanje in dograjevanje aplikacije glede na spremembe zakonov ter drugih predpisov, sprotna predaja izvorne kode v repozitorij, ki ga določi naročnik,

- zagotavljanje skladnosti aplikacije s standardom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij SIST EN 301 549 V2.1.2 ali novejši različici,

- drugo delo, potrebno za nemoteno delovanje, vzdrževanje, posodabljanje in nadgradnjo aplikacije.

SKLOP 4: RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE APLIKACIJE ZELENI PREHOD

- Ime spletne aplikacije: Zeleni prehod

- Predstavitev spletne aplikacije:

V sklopu projekta Krepitev vseživljenjskega učenja bo razvita nova aplikacija za opazovanje okolja. Z aplikacijo želimo podpreti izobraževalce odraslih, da omogočajo ljudem razviti zelene kompetence za prilagajanje hitremu razvoju  sveta 21. stoletja. Človeštvo se danes sooča z družbenimi, ekološkimi in ekonomskimi izzivi, povezanimi s podnebnimi spremembami. Trajnostni razvoj in zelene kompetence, povezane z njim, so ključne za  pripravo ljudi na te spremembe. Aplikacija bo  uporabnike spodbujala  k opazovanju svojega okolja in sprememb različnih stebrov trajnostnega razvoja. Tematsko in vsebinsko bo prilagodljiva potrebam v lokalnih okoljih in bo hkrati povezovala raziskovalce ob uporabi zbranih podatkov ter pripomogla k višji motivaciji udeležencev. Povratna zanka bo omogočena v celotnem učnem procesu.

Osnovni namen aplikacije je spodbujati odrasle k opazovanju svojega okolja, ki jih obdaja ter zaznavanju sprememb v njem. Z uporabo sodobnih IKT rešitev, želimo  podpreti inovacije pri novih pristopov k učenju kot je npr. občanska znanost. Izhaja iz rezultatov projekta »Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju (2022-2023)«, kjer je bila ta usmeritev testirana. Aplikacija bo izobraževalcem odraslih nudila orodje za motivacijo udeležencev k aktivnemu učenju, sodelovanju in povezovanju med seboj ter z okoljem. Poleg tega bo  zapolnila vrzel, ki jo ustvarja urbani način življenja -  pomanjkanje stika z naravnimi strukturami in procesi, kot tudi sistemsko in kritično razmišljanje o družbenih in ekonomskih vidikih. Aplikacija mora biti prožna in modularna, da omogoča izvedbo različnih kampanj na lokalni ravni ter agregacijo  podatkov na višje ravni organizacije.

Glavni cilji:

- učenje opazovanja in zaznavanja okolja;

- razvijanje novih spretnosti in zelenih kompetenc;

- spodbujanje uporabe  IKT, zlasti za digitalno manj izkušene (npr. starejše);

- vključevanje trajnostnih tem v izobraževanje odraslih, kot je  odziv na podnebne spremembe;

- negovanje znanstvene pismenosti;

- vpeljevanje novih pristopov, tehnik in metod dela v izobraževanje odraslih.

Drugotni cilji:

- spremljanje in dvig motivacije za učenje in proces učenja (aktivnost in participacija);

- spodbujanje znanja in ravnanj (npr. zmanjšanje okoljske obremenitve);

- uveljavljanje skupnostne komponente učenja (ne-individualnost, medgeneracijsko sodelovanje);

- zbiranje podatkov o spremembah v okolju (okoljske, družbene, ekonomske); povezanih s podnebnimi spremembami, in njihova zanimiva ter uporabna predstavitev;

- interdisciplinarno sodelovanje raziskovalcev;

- dvig zaupanja v znanost;

- pozornost do ranljivih območij in ranljivih skupin prebivalstva (z vidika okolja);

- spodbujanje medgeneracijskega povezovanja z vključevanjem  ciljnih skupin;

- omogočanje medsebojne komunikacije in izmenjave izkušnje med udeleženci (ne nujno znotraj aplikacije, vendar on in po uporabi aplikacije).

- Opis dela

Aplikacija bo razvita v več fazah:

- faza I zajema razvoj osnovnega produkta (MVP), testiranje (točka a) in javno objavo produkta,

- faze II, faza III in faza IV zajemajo razvoj dodatnih funkcionalnosti na podlagi povratnih informacij testiranja faze I. Okvirni nabor dodatnih funkcionalnosti se nahaja v točkah b, c in d,

- faza V zajema vzdrževanje in nadgradnjo aplikacije (točka e).

Aplikacija mora biti zasnovana za dosego in uporabo okvirno 20.000 ciljnih uporabnikov – tj. za najširši spekter uporabnikov. Uporabniška izkušnja mora biti dovolj intuitivna, da bo zagotavljala visoko dostopnost ciljnim skupinam.

Aplikacija mora omogočati raznovrstna opazovanja (različnih naravnih in družbenih pojavov) skozi različne časovne intervale (projekti opazovanj lahko določijo pravila in konfiguracije opazovanj, vključno s časovnimi omejitvami). Administratorji projektov opazovanj (oz. kampanj) lahko nastavijo intervale in urnike, ki uporabnike spodbujajo, da opazovanja izvajajo ob določenih časih.

Ključne lastnosti aplikacije morajo biti robustnost, dolgoročnost in kontinuiteta, kar pomeni tudi, da v svoji končni različici deluje na strežniku.

Aplikacija mora biti v celoti skladna z veljavnimi standardi za dostopnost, kot jih določajo smernice WCAG 2.1 (najmanj na ravni AA) oziroma druge ustrezne zahteve glede dostopnosti, ki jih predpisuje zakonodaja in najboljše prakse.

Aplikacija mora biti zasnovana s primerno stopnjo optimizacije, da zagotovi zanesljivo in učinkovito delovanje tudi na napravah z omejenimi strojno-programskimi viri, pri čemer je ključnega pomena zagotavljanje kakovostne uporabniške izkušnje za vse uporabnike.

Izvorna koda aplikacije se javno objavi na GitHub organizaciji Andragoškega Centra Republike Slovenije najkasneje po uspešni pilotni fazi delovanja aplikacije. Repozitorij mora vsebovati ličen README z opisom, navodili za uporabo, razvoj in prispevanje.

- RAZVOJ APLIKACIJE – FAZA I

- Razvoj javnih strani: prva stran spletne aplikacije (predstavitev aplikacije, seznam projektov opazovanj oz. kampanj, zemljevid vseh vnosov), seznam vsek opazovanj oz. kampanj (naslov, logotip, krovna slika, zemljevid vnosov, opis, seznam pridruženih uporabnikov), obrazci za registracijo, vpis v aplikacijo, pravila za uporabo aplikacije, izjava o zasebnosti idr. v skladu z dogovorom z naročnikom.

- Strani za uporabnike: prva stran vpisanega uporabnika (seznam aktivnih kampanj, moduli za odkrivanje novih projektov), vnos opazovanj (vmesnik je konfigurabilen ter vključuje vnos okoliščin z možnimi vnosnimi polji kot so številka, besedilo izbirni seznami, vnos opazovanj z možnimi vnosnimi polji kot so številka, beseda, izbirni seznami, dodaten vnosni obrazec, potrditvena stran), obrazec za pristop h kampanji (seznam je konfigurabilen s strani uporabnika, uporabnik lahko poveže tudi demografske podatke iz profila uporabnika in tako pridobi za njih tudi soglasje), moj profil (prikaz profila skupaj z vsemi aktivnimi in predhodnimi projekti, seznamom opazovanj in osnovno statistiko), uredi račun (urejanje imena, gesla, demografskih podatkov (opcijsko), slike in izbris/arhiviranje računa).

- Strani za administrator/ke: prva stran administratorjev seznami uporabnikov (seznam aktivnih kampanj, moduli za odkrivanje novih projektov, seznam projektov za račun, ki ga administrira in povezave do administrativnih strani projektov), nadzorna plošča projekta (zemljevid vseh opazovanj, tabelo vseh opazovanj - z možnostjo izključitve vnosa, tabela vseh vključenih oseb z možnostjo izključitve z razkritimi kontakti, osnovna statistika kampanje, možnost izvoza podatkov v CS, označevanje podatkov oz. data flagging), urejanje in dodajanje novega projekta (naslov, krovna slika, logotip, opis, opis oseb katerim je projekt namenjen, JSON konfiguracija obrazca za pridružitev, JSON konfiguracija obrazca za opazovanje).

- Testiranje aplikacije s strani izvajalca z najmanj 500 uporabniki in 50 uporabnikov s strani naročnika.

- Javna objava produkta.

Aplikacija se v fazi I razvije kot mobile-first spletna aplikacija.

b) RAZVOJ APLIKACIJE – FAZA II

- Zavijanje spletne aplikacije v native aplikacijo: zavijanje spletne aplikacije v nativno aplikacijo omogoča distribucijo prek uradnih trgovin (App Store, Google Play) in dostop do nativnih funkcionalnosti naprav, kot so GPS , kamera in push obvestila. Uporabi se orodja, kot sta Capacitor ali Cordova, kar zagotavlja izboljšano uporabniško izkušnjo in združljivost na različnih platformah.

- Uporabniški vmesnik za konfiguracijo kampanj: implementacija uporabniškega vmesnika za vizualno konfiguracijo in urejanje kampanj, ki omogoča enostavno prilagajanje JSON konfiguracij brez potrebe po ročnem urejanju kode (vmesnik za konfiguracijo obrazcev za pristop h kampanji ter vmesnik za konfiguracijo obrazcev za zbiranje podatkov).

- Možnost pošiljanja dodatnih vprašalnikov: implementacija funkcionalnosti za pošiljanje dodatnih vprašalnikov uporabnikom ali specifičnim segmentom uporabnikov. Ta vključuje administrativni vmesnik, ki omogoča upravljanje, oblikovanje in distribucijo vprašalnikov ter spremljanje odzivov v realnem času.

- Registracija in prijava z uporabo socialnih omrežij: uvedba funkcionalnosti, ki uporabnikom omogoča registracijo in prijavo prek platform za družbena omrežja (npr. Google, Facebook, LinkedIn).

- Obogatitev zabeleženih opazovanj z uradnimi vremenskimi podatki: z uporabo deljenih lokacijskih podatkov in časa se iz uradnih virov prenese tudi podatke o vremenskem stanju v trenutku beleženja podatkov.

- Gejmifikacija uporabniške izkušnje: implementacija gejmifikacijskih elementov, kot so točkovni sistemi, dosežki, lestvice najboljših uporabnikov in značke, z namenom povečanja angažiranosti uporabnikov in motivacije za sodelovanje v kampanjah. Funkcionalnost vključuje administrativni vmesnik za prilagajanje pravil in spremljanje rezultatov.

- Samodejna pošta glede na vedenje uporabnikov: sistem za samodejno pošiljanje sporočil uporabnikom glede na njihovo dejavnost in uporabo platforme. Sporočila vključujejo dobrodošlico ob registraciji, opomnike za neaktivne uporabnike, spodbude za bolj dejavno sodelovanje ter obveščanje o pomembnih dogodkih. Uporabniški vmesnik omogoča preprosto nastavljanje urejanje vsebine sporočil, pravila pa so pred-pripravljena. Cilj je večja vključenost in boljša uporabniška izkušnja.

- Testiranje izbranih funkcionalnosti.

c) RAZVOJ APLIKACIJE – FAZA III

- Možnost dodajanja multimedijskih vsebin k opazovanjem:  omogočanje dodajanja slik  in video posnetkov kot del opazovanj. Funkcionalnost vključuje podporo za nalaganje, shranjevanje in prikaz multimedijskih vsebin ter zagotavljanje optimizacije za različne naprave in pasovno širino.

- Testiranje izbranih funkcionalnosti.

d) RAZVOJ APLIKACIJE – FAZA IV

- Način delovanja brez povezave in lokalno predpomnjenje podatkov: implementacija funkcionalnosti, ki omogoča uporabnikom dostop do aplikacije in vnos opazovanj brez aktivne internetne povezave. To vključuje lokalno shranjevanje podatkov na napravi uporabnika, samodejno sinhronizacijo z oddaljenim strežnikom ob ponovni vzpostavitvi povezave ter optimizacijo za zagotavljanje zanesljivosti in varnosti podatkov.

- Obveščanje vseh opazovalcev na projektu po emailu (i.e. newsletter) s strani administratorjev projektov oz. administratorjev aplikacije.

- Pošiljanje vabil na projekt (po emailu) s strani administratorjev.

- Testiranje izbranih funkcionalnosti.

e) VZDRŽEVANJE, POSODABLJANJE IN NADGRADNJA APLIKACIJE – FAZA V

- vzdrževanje aplikacije s tehnologijami, s katerimi bo razvita,

- odzivanje na napake, analizo vzrokov oz. diagnostiko zaznanih težav in odprava napak,

- upravljanje podatkovnih baz: delo z bazami podatkov in izvajanje nalog, kot so migracije podatkov in odpravljanje napak,

- spremljanje tehnoloških in vsebinskih novosti, povezanih z informacijsko rešitvijo ter priprava predlogov ukrepov za nemoteno delovanje ter za izboljšanje delovanja, ki jih bo v primeru naročila realiziral izvajalec v okviru nadgradenj,

- posodabljanje in nameščanje posodobitev programske opreme,

- objava aplikacij na strežniku in zagotavljanje delovanja objavljene aplikacije,

- razvoj ali spreminjanje delovanja programske opreme na osnovi zahtev naročnika,

- zagotavljanje osnovne daljinske uporabniške pomoči in svetovanje glede uporabe aplikacije,

- priprava in posodabljanje:

- tehnične dokumentacije,

- navodil za namestitev v razvojnem, testnem in produkcijskem okolju,

- navodil za uporabo (uporabniški priročnik),

- prilagajanje in dograjevanje aplikacije glede na spremembe zakonov ter drugih predpisov,

- sprotna predaja izvorne kode v repozitorij, ki ga določi naročnik,

- zagotavljanje skladnosti aplikacije s standardom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij SIST EN 301 549 V2.1.2 ali novejši različici,

- drugo delo, potrebno za nemoteno delovanje, vzdrževanje, posodabljanje in nadgradnjo aplikacije.

- TEHNIČNA SPECIFIKACIJA IN POPIS ZAHTEV JAVNEGA NAROČILA

V kolikor ni v točki a) Opis predmeta javnega naročila pod posameznim sklopom navedeno drugače, za vse sklope veljajo zahteve, kot si sledijo v nadaljevanju.

Ogrodje vsake aplikacije mora sestavljati moderen, prijazen za uporabo, strukturiran, »skalabilen«, hiter in večuporabniški CMS, ki zagotavlja:

- možnost uporabe in administracije CMS-ja na vseh vodilnih operacijskih sistemih (Windows, iOS, Android, Ubuntu, …) in internetnih brskalnikih (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge, …),

- pravilno lokacijsko prikazovanje strani (šumniki in sičniki),

- možnost uporabe več pred-pripravljenih grafičnih predlog brez tehničnih posegov (npr. Slika desno, vsebina levo in CTA),

- večuporabniško okolje, v katerem lahko skrbniki določajo pravice uporabnikom ali skupinam uporabnikov (npr. administrator, urednik, uporabnik),

- pametni iskalnik po strani – iskalnik predvideva in prikazuje ustrezne rezultate, pri čemer ima administrator dostop do analitike iskanja (prikaz iskalnega loga + najpogostejših iskalnih nizov),

- podporo za obvestilo o strinjanju z uporabo piškotkov in tehnična ustreznost po GDPR-ju,

- »Live preview« urejevalnik spletnih vsebin (CMS).

Izvajalec mora orodja za urejanje vsebin konfigurirati na način, da naročnikovi uredniki v tem sistemu lahko dodajajo spletne strani v vnaprej postavljeni strukturi (shemi), urejajo besedila in dodajajo osnovne elemente oblikovanja besedil.

V orodju za urejanje vsebin je zaželen slovenski uporabniški vmesnik.

Aplikacije morajo biti sodobne, privlačne in enostavne za uporabo. Izvajalec mora zagotoviti celotno izdelavo, od grafičnega dizajna do tehničnega dela.

Varnost: Spletne strani aplikacije morajo biti varne in ustrezati vsem varnostnim standardom. Uporabiti je potrebno ustrezne varnostne mehanizme, kot so SSL/TLS certifikat, zaščita pred XSS in CSRF napadi ter redno posodabljanje programske opreme.

Posodabljanje: Izbrano orodje za upravljanje vsebin spletnih strani (CMS) se mora redno posodabljati. To pomeni, da se morajo konstantno nadgrajevati verzije CMS, verzije morebitnega ogrodja (npr. Laravel) in verzije PHP. Izvajalec mora zagotoviti, da bodo aplikacije vedno delovale z najnovejšimi verzijami programske opreme. S tem bo zagotovljena varnost, stabilnost in optimalna funkcionalnost spletne strani.

SEO optimizacija: Spletne strani aplikacij morajo biti optimizirane za iskalnike (SEO). Izvajalec mora poskrbeti za kazalo in notranjo povezanost spletnih strani, prav tako pa morajo naročniku omogočiti vnos ustreznih meta opisov.

Prilagojenost: Aplikacije morajo biti pripravljene tako, da nemoteno delujejo v aktualnih verzijah naslednjih brskalnikov na delovnih postajah: Google Chrome, Microsoft Egde, Mozila Firefox in Opera. Delovati mora tudi v aktualnih verzijah naslednjih brskalnikov na mobilnih telefonih in tablicah: Google Chrome, Safari (na IOS napravah).

Vzdrževanje: Aplikacije morajo biti enostavne za vzdrževanje. Naročnik mora imeti možnost samostojnega dodajanja in urejanja vsebin.

Testno okolje: Vzpostavljeno mora biti testno in produkcijsko okolje. Testno okolje mora delovati kot ogledalo produkcijskega okolja, na njem pa je možno testirati delovanje strani in morebitne nadgradnje, še preden se jih prenese v produkcijsko okolje.

Hitrost spletnega mesta:  Aplikacije morajo biti hitro naložene. Izvajalec mora poskrbeti za optimizacijo kode, slik in drugih elementov. Uporabiti mora najnovejše formate za slikovne in video vsebine. Ob objavi naj se zagotavlja hitrost spletnega mesta, testiranega v Google Speed testu (https://pagespeed.web.dev/) za desktop obarvano zeleno in za mobilne naprave obarvano najmanj rumeno. Hitrost se meri brez vključenih zunanjih skript. V kolikor gre za kompleksnejšo vsebino (napredne animacije, avtomatski prikaz videa, ostale zahtevnejše funkcionalnosti), je lahko hitrost nižja. Google ves čas spreminja zahteve, zato je vzdrževanje hitrosti spletnega mesta dodatna nadgradnja in ne predmet osnovnega vzdrževanja.

Manualna sinhronizacija podatkov: Poleg avtomatske nočne sinhronizacije podatkov naj spletno mesto omogoči tudi ročno sinhronizacijo podatkov. To pomeni, da bo lahko zaledni uporabnik spletnega mesta sprožil sinhronizacijo podatkov tudi prek administracije spletnega mesta ob kateremkoli času.

Lokalna podatkovna baza: Za shranjevanje prenesenih podatkov bo uporabljena lokalna podatkovna baza. Podatkovna baza bo optimizirana za hitro iskanje in filtriranje podatkov po različnih kriterijih. Uporabljena bo relacijska podatkovna baza, kot npr. MySQL, ki ponuja robustne funkcije za shranjevanje in upravljanje strukturiranih podatkov.

Analitika: Za analitiko naročnik zahteva Google Analytics 4 z možnostjo opt-out-a z upoštevanjem GDPR zakona.

GDPR: Aplikacije morajo biti pripravljene skladno z aktualnimi predpisi o varovanju osebnih podatkov (npr. ZVOP-2 in GDPR) in ustrezno posodobljene ob morebitnih spremembah.

Oblikovanje spletnih strani in izpeljave: vizualna podoba aplikacij mora zagotoviti uporabo logotipov (logotipi morajo biti enakovredno izpostavljeni):

- Logotip: Andragoški center Republike Slovenije: https://www.acs.si/wp-content/themes/andragoski/images/acs_logo.png,

- Logotip evropske kohezijske politike 2021 – 2027: https://evropskasredstva.si/app/uploads/2023/01/SL-Sofinancira-Evropska-unija_POS-scaled.jpg,

- Logotip: I feel Slovenia:

https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/UKOM/Promocija-Slovenije/Znamka-I-feel-Slovenia/LOGO-zelena-pozitiv-obrezan__FitWzk4MCw5ODAsImMzZDVhYzg2MzkiXQ.jpg,

- logotip projekta »Krepitev vseživljenjskega učenja«:

Tehnična dokumentacija: Izvajalec mora naročniku predati v last izvorno in izvajalno kodo programov, tehnično dokumentacijo, navodila za namestitev (inštalacijo) in navodila za uporabo programskega produkta (uporabniški priročnik). Izvajalec mora za administratorje izvesti usposabljanje v skladu z dogovorom z naročnikom.

Vzdrževanje aplikacij: Izvajalec mora zagotoviti garancijsko obdobje za tehnično in sistemsko podporo spletnega portala strani do vključno 30. 6. 2029. Vzdrževanje spletnega portala mora vključevati: vzdrževanje aplikacij, garancijo za morebitne skrite programske napake, telefonsko in e-mail podporo v primeru težav znotraj delovnega časa (8:00 – 16:00).

Odprava napak: Napake, ki onemogočajo normalno in brezhibno delovanje aplikacij, se delijo na:

- kritične napake, ki povzročijo zastoj delovanja celotnega sistema aplikacije,

- nekritične napake, ki povzročijo omejeno delovanje oziroma nedelovanje dela aplikacije (nedelovanje posameznih funkcionalnosti).

Roki za odpravo kritičnih in nekritičnih napak so določeni v obrazcu Osnutek pogodbe (OBR-2.17).

Tehnična pomoč pri upravljanju in uporabi aplikacij: Tehnična in vsebinska pomoč obsega:

- sistemske nadgradnje in redne posodobitve aplikacij;

- dosegljivost vzdrževalca, oziroma odgovorne osebe, ki jo za to pooblasti izvajalec,

- tehnično podporne aktivnosti (npr. odgovori na vprašanja in svetovanje glede uporabe programske opreme).

- izvajalec in naročnik bosta glede vzdrževanja komunicirala preko e-pošte in telefona in morebitnih platform za organizacijo projektov.

Nadgrajevanje spletnega portala: Spletno mesto je možno nadgrajevati. Nadgradnje so predvidene do zaključka trajanja projekta in so del ponudbene vrednosti. Naročnik pošlje zahtevek za nadgradnjo izvajalcu. Izvajalec tudi svetuje naročniku glede smiselnosti izvedbe in najbolj optimalne rešitve. Nadgradnje so lahko manjše oblikovne in funkcionalne prilagoditve.

- FAZA PONUDBE – AKTIVNOSTI PONUDNIKA

V fazi ponudbe ponudnik predloži idejno zasnovo za aplikacije iz SKLOPOV 1,2,4.

Idejna zasnova mora biti strokovno obrazložena in utemeljena v obsegu največ 4.500 znakov brez presledkov. Zasnova mora vsebovati ključne elemente skladno s točko 2. Opis predmeta javnega naročila s tehnično specifikacijo in popisom zahtev javnega naročila tega dokumenta.

Poleg obrazložitve mora ponudnik oddati prikaz navedenih tipičnih strani.

Idejna zasnova mora vsebovati rešitev 3 tipičnih spletnih strani s prikazom navigacije po spletnem mestu:

- naslovno stran aplikacije: ponudnik naj predloži predlog dizajna za desktop in mobile prikaz);

- za podstran, ki prikazuje pogled administratorja (dashboard);

- za podstran, ki prikazuje pogled uporabnika (dashboard).

Idejna zasnova mora biti kreativna in inovativna. Struktura spletnega portala pa jasna, pregledna in hitro dostopna.

- ROK IZVEDBE DEL

Naročnik bo ves čas aktivno vključen v pripravo aplikacij. Izvajalec naročnika v vmesnih obdobjih (fazah) v obliki poročil, na sestankih na zahtevo naročnika in drugače (ki vsebujejo izvedbo aktivnosti in do tedaj opravljenega dela) seznanja z izvedbo predmeta javnega naročila. Tak način dela omogoča morebitne sprotne dopolnitve oz. korekturne ukrepe že v času priprave spletnega portala.

Rok izvedbe del po sklopih:

SKLOP 1: RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE APLIKACIJE VIRTUALNO SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE (VIRTUALNI SSU)

| Faza | Vsebina | Rok izvedbe |
| --- | --- | --- |
| Uvodni sestanek | Uskladitev natančne metode dela ter vsebinskega in terminskega načrta z naročnikom (kick-off sestanek) | do 15 dni/0,5 mesca od dneva podpisa pogodbe |
| Zasnova aplikacije | Grafično in vsebinsko oblikovanje spletnega portala in usklajevanje z naročnikom | do 2 meseca od podpisa pogodbe |
| 1.faza | Objava portala - verzija 1 | do 30. 11. 2025 |
| 2.faza | Objava portala – verzija 2 | do 12 mesecev od podpisa pogodbe |
| 3. faza | Vzdrževanje in nadgradnja portala | ves čas trajanja projekta |

SKLOP 2: RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE APLIKACIJE E-ZBIRNIK PROFESIONALNEGA IN KARIERNEGA RAZVOJA SVETOVALCEV V IO

| Faza | Vsebina | Rok izvedbe |
| --- | --- | --- |
| Uvodni sestanek | Uskladitev natančne metode dela ter vsebinskega in terminskega načrta z naročnikom (kick-off sestanek) | do 15 dni/0,5 mesca od dneva podpisa pogodbe |
| Zasnova aplikacije | Grafično in vsebinsko oblikovanje spletnega portala in usklajevanje z naročnikom | do 31. 12. 2025 |
| 1.faza | Objava portala - verzija 1 | do 12 mesecev po podpisu pogodbe |
| 2.faza | Objava portala - verzija 2 | do 16 mesecev po podpisu pogodbe |
| 3. faza | Vzdrževanje in nadgradnja portala | ves čas trajanja projekta |

SKLOP 3: RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE PLATFORME ZA ORODJA ZA VREDNOTENJE PREDHODNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA ter VZDRŽEVANJE, POSODABLJANJE IN NADGRADNJA APLIKACIJE SVETOVANJE.ACS.SI

| Faza | Vsebina | Rok izvedbe |
| --- | --- | --- |
| Uvodni sestanek | Uskladitev natančne metode dela ter vsebinskega in terminskega načrta z naročnikom (kick-off sestanek) | do 15 dni/0,5 mesca od dneva podpisa pogodbe |
| 1.faza | Razvoj in objava platforme na spletni strani | do 6 mesecev po podpisu pogodbe |
| 2.faza | Razvoj in objava novih orodij na spletni strani | do 33 mesecev po podpisu pogodbe |
| 3. faza | Vzdrževanje in nadgradnja spletne strani | ves čas trajanja projekta |

SKLOP 4: RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE APLIKACIJE ZELENI PREHOD

| Faza | Vsebina | Rok izvedbe |
| --- | --- | --- |
| Uvodni sestanek | Uskladitev natančne metode dela ter vsebinskega in terminskega načrta z naročnikom (kick-off sestanek) | do 15 dni od dneva podpisa pogodbe |
| Zasnova aplikacije | Grafično oblikovanje aplikacije in usklajevanje z naročnikom | do 2 meseca od dneva podpisa pogodbe |
| Faza I | Objava aplikacije verzija 1 | do 4 mesece od potrjene zasnove aplikacije |
| Faza I | Testiranje na strani naročnika in izvajalca | do 3 mesece po objavi aplikacije verzija 1 |
| Faza II | Objava aplikacije verzija 2 | do 6 mesecev po zaključku testiranja aplikacije verzija 1 |
| Faza II | Testiranje na strani naročnika in izvajalca | do 1 meseca po objavi aplikacije verzije 2 |
| Faza III | Objava aplikacije verzija 3 | do 4 mesecev po zaključku testiranja aplikacije verzija 2 |
| Faza III | Testiranje na strani naročnika in izvajalca | do 1 meseca po objavi aplikacije verzije 3 |
| Faza IV | Objava aplikacije verzija 4 | do 3 mesecev po zaključku testiranja aplikacije verzija 3 |
| Faza IV | Testiranje na strani naročnika in izvajalca | do 3 meseca po objavi aplikacije verzije 4 |
| FAZA V | VZDRŽEVANJE IN NADGRADNJA APLIKACIJE – FAZA V | ves čas trajanja projekta |

Obrazec je sestavni del pogodbe.