VZPOSTAVITEV RAZVOJNE PLATFORME ZA SAMOSTOJNO    KREIRANJE DIGITALNIH STORITEV IN MOBILNIH APLIKACIJ

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Vsebina

Uvod	4

SKLOP 1	5

1.1	Oblikovni gradnik	5

1.2	Gradnik za izmenjavo podatkov	8

1.3	Gradnik za avtentikacijo	8

1.3.1	Uporabniško ime in geslo	8

1.3.2	Biometrija (prstni odtis, prepoznavanje obraza)	9

1.3.3	Več-faktorska avtentikacija	9

1.3.4	Storitev SI-PASS	9

1.4	Gradnik za večjezičnost aplikacij	10

1.5	Gradnik plačilni sistem	10

1.6	Dokumentacija	11

1.7	Tehnološke zahteve	11

VZDRŽEVANJE in NADGRADNJE	11

SKLOP 2	13

1.8	Razvoj prototipa mobilne aplikacije	13

1.9	Priprava končnega poročila	15

1.10	Dokumentacija funkcionalnosti	15

2	Časovnica	15

Definicije izrazov

Gradnik: Centralni gradniki so razviti deli programske opreme, ki so namenjeni ponovni uporabi pri izgradnji novih informacijskih rešitev. Gradniki so uporabljivi na področju izmenjave podatkov, analitike podatkov, varnostnih rešitev, avtentikacije ipd.

Grafični element: Grafični element je osnovna enota vizualne predstavitve, ki se uporablja v grafičnem oblikovanju, računalniški grafiki, in vizualizaciji podatkov. Grafični elementi vključujejo vse posamezne komponente, ki sestavljajo grafično podobo ali vizualizacijo.

Mobilne aplikacije:  Programi, ki so posebej zasnovani za mobilne naprave, kot so mobilni telefoni in tablični računalniki.

Interaktivni prototip: napredna različica prototipa, ki simulira funkcionalnost in izgled končnega izdelka ali sistema. Namenjen je testiranju uporabniške izkušnje in zagotavljanju povratnih informacij pred začetkom dejanskega razvoja produkta.

- Uvod

Z eksplozivno rastjo uporabe mobilnih naprav, potreba po razvoju uporabniku prijaznih mobilnih aplikacij narašča tudi v javnem sektorju. V javnem sektorju je precejšnje število storitev že digitaliziranih, storitve pa uporabljajo različne rešitve za enake funkcionalnosti, uporabniški vmesniki se gradijo vsakič od začetka in nudijo precej različne uporabniške izkušnje. Težave so tudi pri spletni dostopnosti. Z vzpostavitvijo t.i. Mobilne razvojne platforme (ang. mobile app framework) želi naročnik omogočiti poenoten in čim hitrejši razvoj mobilnih aplikacij čim večjemu številu nosilcev storitev oz. poslovnih procesov v javni upravi. Razvojna platforma bo pomenila dostop do gradnikov, orodij in virov (npr. do že pripravljenih »embedded«/vgrajenih knjižnic, API-jih, z že napisano, odprto, modularno, ponovno uporabljivo kodo za posamezne grafične komponente aplikacije, prototipa celotne aplikacije, ki bo prikazoval delovanje gradnikov itd. za učinkovito podporo razvoju digitalnim storitvam in mobilnim aplikacijam v javni upravi.

Naročilo je sestavljeno iz dveh sklopov, prvi sklop je priprava osnovnih gradnikov za izgradnjo samih mobilnih aplikacij, drugi sklop pa je izdelava prototipa, s katerim bo omogočeno testiranje in prikaz funkcionalnosti izdelanih gradnikov.

- SKLOP 1

Sklop 1 zajema izvedbo razvojne platforme, ki bo omogočala hitrejši in poenoten razvoj različnih mobilnih aplikacij v javni upravi.

Izvedba razvojne platforme pomeni razvoj sklopa gradnikov oziroma komponent, ki jih razvijalci aplikacij lahko uporabijo in s tem pohitrijo sam proces razvoja. Gradnike v obliki vtičnika je potrebno razviti za različna ogrodja. Pripraviti je potrebno dobro dokumentacijo, da bo vgradnja hiter in enostaven proces. Posamezni gradnik mora biti fleksibilen za različne možnosti, ki jih bodo aplikacije potrebovale.

Gradnike je potrebno vzdrževati in redno nadgrajevati, da se na podlagi potreb trga lahko enostavno dodajajo dodatne funkcionalnosti.

Vse rešitve morajo biti skladne z že obstoječimi smernicami (CGP Republike Slovenije, enotni standardi za spletna mesta državne uprave, Smernice za razvoj mobilnih aplikacij).

Razvoj gradnikov

Prvi del aktivnosti naročila se začnejo izvajati naslednji dan po uveljavitvi pogodbe. Naročnik in izvajalec se na uvodnem sestanku dogovorita za terminski načrt dela. Rok za izvedbo naročila je 6 mesecev. V prvih šestih mesecih od podpisa pogodbe morajo biti razviti naslednji gradniki:

- Oblikovni gradnik;

- Gradnik za izmenjavo podatkov;

- Gradnik za avtentikacijo;

- Gradnik za večjezičnost aplikacije;

- Gradnik za plačilni sistem;

Oblikovni gradnik

V sklopu gradnika se definira knjižnico različnih poenotenih grafičnih elementov oziroma komponent, ki se bodo lahko uporabljale kot gradniki (ang. building blocks) uporabljale v različnih mobilnih aplikacijah.

Upoštevati je potrebno zahteve Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij  (Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), 2021) in Smernice za dostopnost spletnih vsebin (WCAG) 2.1 v aplikacijah.

Knjižnica oblikovnega gradnika mora definirati vsaj naslednje osnovne elemente:

- Barve

- Tipografijo

- Ikonografijo

- Logotipe

Upoštevati je potrebno CGP Republike Slovenije in že obstoječe smernice (enotni standardni spletnih mest državne uprave, smernice za razvoj mobilnih aplikacij, WCAG).

Knjižnica oblikovnega gradnika mora poleg osnovnih elementov definirati vsaj naslednje komponente:

- Gumb in skupino gumbov (primarni, sekundarni)

- Navigacijo

- Kartica za vsebino

- Vnosno polje

- Izbira (checkbox, radiobutton)

- Izbiralnik datuma

- Pojavno okno

- Razdelilnik (Divider)

- Iskalno polje

- Harmonika (accordion)

- Avatar

- Obvestilo

- Opozorilo

Knjižnica mora biti razširljiva, v prihodnosti se bo glede na zaznane potrebe dodajalo še druge elemente oziroma ponovno uporabljive komponente. Za osnovo se lahko uporabi katerega izmed že izdelanih odprto kodnih oblikovnih sistemov (npr. Material), pri izvedenih spremembah od že dostopnih komponentah pa je potrebno spremembe testirati za dostopnost.

Slika 1: Primer oblikovanih gumbov s CGP Republike Slovenije

Za vsak grafični element se v gradniku privzeto nastavi pisavo, barve, zaobljenost robov, obliko, senčenje in obnašanje gradnika. Tako bodo uporabniki gradnika brez večjih težav sledili predpisanim smernicam (Smernice za razvoj mobilnih aplikacij, WCAG), saj bodo grafični elementi smernicam sledili že sami po sebi brez dodatnega dela oz. kode.

Slika 2: Primer oblikovanih vnosnih polj

Vsak element pa mora biti pripravljen na način, da uporabnikom vseeno omogoča spremembo pred nastavljenih vrednosti. To razvijalcu omogoča, da grafični element ob zahtevi po spremembi prilagodi sam (po npr. barvi), tipografija pa bo vseeno še vedno sledila smernicam. Razvijalcu zaradi ene spremembe tako ni potrebno razvijati novega elementa, ampak se mu omogoči prilagajanje obstoječega.

Gradnik za izmenjavo podatkov

Gradnik v obliki vtičnika za izmenjavo podatkov bo razvijalcem omogočal enostavno in hitro povezavo z zalednim sistemom, obenem pa ta gradnik poskrbi, da komunikacija poteka v skladu s Smernicami za razvoj mobilnih aplikacij. Gradnik bo vseboval nekaj osnovnih nastavitev (URL naslov in čas do poteka zahtevka), nato pa bo na enostaven način lahko hitro pridobival podatke. V primeru centraliziranega zalednega sistema bi uskladili posamezno strukturo v REST API protokolu in uporabniku/razvijalcem mobilne aplikacije vračali standardizirane odzive.

Gradnik za izmenjavo podatkov bo sam poskrbel tudi za spremljanje odgovora iz zalednega sistema, ga prebral in podal povratno informacijo. Tako razvijalcem aplikacij ni potrebno razvijati kode za komunikacijo z zalednim sistemom, saj je preko gradnika ta koda enkrat razvita in dana vsem v uporabo.

Prav tako mora gradnik imeti možnost ustreznega prilagajanja. Če se na centraliziranem zalednem sistemu pojavi večja sprememba, lahko z gradnikom na to spremembo ustrezno odreagiramo. Tako razvijalci aplikacij niso neposredno odvisni od sprememb na zalednem sistemu, saj za to skrbi gradnik.

Gradnik za avtentikacijo

Namen Gradnika za avtentikacijo je oblikovanje enotnega poteka prijave v aplikacijo, ki ustreza Smernicam za razvoj mobilnih aplikacij.

Aplikacije lahko vsebujejo podatke, ki so dostopne vsakemu uporabniku. V veliko primerih pa uporabnik v aplikaciji dostopa do nekih podatkov, ki so vezani samo nanj in jih ostali uporabniki ne smejo videti. V tem primeru je potrebno v aplikacijo vgraditi t. i. postopek prijave oz. avtentikacije.

Postopkov za to je veliko in potrebno se je odločiti za pravega glede na stopnjo zasebnosti podatkov.

Načini avtentikacije, ki so predstavljeni v Smernicah za razvoj mobilnih aplikacij:

Uporabniško ime in geslo

Je najenostavnejša in tudi najbolj poznana oblika avtentikacije. Uporabnik si pri prvem obisku aplikacije ustvari uporabniški račun, ki ga veže na neko uporabniško ime (lahko je to tudi kar elektronski naslov) in geslo, ki si ga sam izbere. Nato si aplikacija te podatek zapomni in uporabnik pa je ob vsakem zagonu aplikacije prijavljen in vidi podatke, ki so povezani z njegovim uporabniškim računom.

Zaradi enostavne izvedbe in pomanjkljivosti pri uporabnikih je ta metoda lahko dokaj enostavno zlorabljena (enostavna gesla in prestrezanje gesel). Za aplikacije, ki vsebujejo zaupne podatke oz. bi nenadzorovan dostop do njih lahko uporabnika resneje oškodoval, tovrstni način ni primeren.

Biometrija (prstni odtis, prepoznavanje obraza)

Tradicionalne metode prijave se vse pogosteje nadomešča z biometričnimi metodami, ki omogočajo varnejši in bolj enostaven način dostopa. Biometrične metode vključujejo prstni odtis, prepoznavo obraza (face ID), prepoznavo glasu ali celo skeniranje roženice.

Pri uporabi biometrije za prijavo na mobilnih aplikacijah uporabnik enkratno registrira svojo biometrično identiteto v napravi. Na primer, lahko zabeleži svoj prstni odtis ali ustvari digitalno karto obraza. Ko se želi prijaviti, naprava preveri ujemanje shranjenih biometričnih podatkov s trenutnimi merjenji.

Prednosti uporabe biometrije vključujejo večjo varnost saj je biometrično identiteti težje ponarediti ali ukrasti kot geslo. Poleg tega zagotavlja tudi boljšo uporabniško izkušnjo, saj se uporabniki lahko prijavijo brez vnosa gesla/vnašanje gesel, kar je hitreje in bolj priročno.

Več-faktorska avtentikacija

Pri aplikacijah z zaupnejšo vsebino je priporočljivo, da se uporabnik po vpisani kombinaciji elektronskega naslova in gesla avtenticira še z enkratnim geslom, ki ga pošljemo na njegovo telefonsko številko. S tem potrdimo, da se v aplikacijo ne more prijaviti vsiljivec, ki je geslo prestregel, saj mora za ta postopek imeti uporabnik dostop do mobilnega telefona.

Več-faktorsko avtentikacijo lahko zagotovimo tudi v primeru, ko je mobilna aplikacija vezana na napravo, torej ni prenosljiva. Uporabnik se mora poleg običajnega gesla prijaviti še s pomočjo fizične naprave, na primer s pritiskom na gumb na pametnem telefonu za potrditev. V tem primeru je en faktor naprava, drugi pa PIN ali biomterija.

Storitev SI-PASS

Ena od bolj zavarovanih rešitev avtentikacije je ponujena s strani storitve SI-PASS. Storitev je že uveljavljena in razširjena v slovenskem prostoru in  omogoča prijavo na portale javne uprave kot so eUprava, eDavki in eZdravje (zVEM). Preko te storitve je uporabniku na voljo nabor več načinov avtentikacije. Med najvarnejšimi je avtentikacija z novo osebno izkaznico in smsPASS-om.

Kot dober primer prakse lahko navedemo mobilno aplikacijo Triglav in zVem, ki SI-PASS že uporabljata. Aplikaciji uporabljata SI-PASS ob registraciji, ob prvem »vstopu« (on-boarding). Pri naslednjih prijavah zadošča aplikacijski PIN oz. biometrija.

Gradnik bi lahko podpiral različne prijave oz. tiste, za katere bi se v sklopu javne uprave ali centralnega zalednega sistema odločili, da so podprti. Vtičnik bi tako v primeru prijave preko storitve SI-PASS sam poskrbel za potek prijave. Preostali del aplikacije in programske kode ne bi potreboval posebne logike za prijavo. Vtičnik bi ob končanem postopku preostalemu delu kode preko povratnega klica javil informacijo o uspehu prijave in posredoval prijavni žeton za nadaljnjo avtentikacijo.

V primeru omogočanja registracije lahko vtičnik podpira tudi samo registracijo in povratne klice za javljanje napak in uspešnih akcij.

// Klik na gumb Prijava
VticnikZaAvtentikacijo.povratniKlic = function (uspeh, zeton) {
    if (uspeh) {
        // Prijava uspela, pridobljen je zeton
    } else {
        // Prijava ni uspela, uporabniku to prikazemo
    }    
}
VticnikZaAvtentikacijo.prikaziPrijavo();

Gradnik za večjezičnost aplikacij

Uporaba gradnika za večjezičnost bo razvijalcem omogočala takojšnjo vgraditev večjezičnosti v aplikacijo.

Gradnik za začetno vzpostavitev od razvijalca zahteva, da se podajo vsi prevodi ali lokacije prevodov (v primeru hranjenja prevodov v standardizirani obliki JSON). Tako so razvijalci primorani podati prevode za vse jezike in s tem vtičnik poskrbi tudi, da aplikacija sledi smernici glede večjezične podpore aplikacije.

Aplikacija nato kliče gradnik vedno, kadar je potrebno razreševanje nekega ključa v prevod:

// Ob zagonu aplikacije
VticnikZaVecjezicnost.datotekeZaVecjezicnost(sl='sl.json', …);

// Ob nastavitvi jezika
VticnikZaVecjezicnost.nastaviJezik('sl');

// Za pridobitev prevoda
pozdravnaOznaka.text = VticnikZaVecjezicnost.pridobiPrevod('pozdrav');

Gradnik plačilni sistem

Gradnik za plačilni sistem v mobilnih aplikacijah bo razvijalcem omogočal integracijo plačilnih funkcij v svoje aplikacije. Uporabnikom bo to zagotovilo varno in enostavno plačevanje za izdelke in storitve neposredno znotraj aplikacije. Priprava gradnika, ki bo omogočala v mobilni aplikaciji vključitev sistema UJP plačila, ki mora biti povezan z JEP-ovim (Jedro elektronskih poizvedb) cenikom.

Dokumentacija

- Pripraviti je potrebno dokumentacijo, da je vgradnja vtičnika hiter in enostaven proces. Za izdelane gradnike morajo biti podrobna navodila za njegovo namestitev in uporabo.

- Vsak gradnik mora imeti narejeno uporabniško dokumentacijo iz katere so razvidne vse funkcionalnosti in uporaba, s predstavljenimi posamezni primeri uporabe.

- Gradnik mora imeti izdelano tehnično dokumentacijo iz katere so razvidni vsi aspekti funkcionalnosti, nameščanje in ostale potrebne vsebine.

- Programska koda mora biti opremljena s komentarji funkcionalnosti posameznih elementov ali sklopov.

Odložitev kode

Po končanem razvoju gradnikov bo izvajalec kodo odložil v SVN repozitorij, kjer bodo izvedeni varnostni pregledi. Po pregledu pa bodo gradniki objavljeni v javni github repozitorij MDP.

Dokazovanje izpolnjevanja zahtev

Preverjanje izpolnjevanja naročnikovih zahtev bo potekalo z namestitvijo gradnikov v testno orodje. Testirano bo za vsako mobilno platformo posebej (iOS, Android, hibridne aplikacije) glede na edinstvenost funkcionalnosti in programskega jezika. Funkcionalno testiranje se osredotoča na preverjanje, ali aplikacija izpolnjuje funkcionalne zahteve. Izvajalec sam izbere ustrezno orodje. Testi vključujejo preverjanje uporabniškega vmesnika, API-jev in drugih funkcionalnosti. S pomočjo orodij bo izvajalec lahko zagotovil, da Gradniki delujejo tako, kot je bilo načrtovano, in da izpolnjuje zahteve naročnika. Izvajalec bo rezultate in utemeljitve glede testiranja predal, ko bo odložil kodo. Priporočajo se sestanki na mesečni ali dvotedenski ravni, na katerih razvojna ekipa predstaviti napredek o razvitih funkcionalnostih in izpostavi vprašanja, ki so se pojavljala tekom razvoja. Na ta način lahko naročnik preveri pravilno implementacijo in hitreje opozori na napačno zgrajene funkcionalnosti.

- VZDRŽEVANJE in NADGRADNJE

Gradnike je potrebno vzdrževati in redno nadgrajevati, poleg izvedbe gradnikov in priprave dokumentacije so zato vključena tudi redna posodabljanja in popravki glede na povratne informacije uporabnikov in testiranja.

A. Informacije povezane s storitvami vzdrževanja

Storitve vzdrževanja se začnejo izvajati po zaključku razvoja (ko bo podpisan prevzemni zapisnik). Predvideno obdobje vzdrževanja in nadgradnje je 42 mesecev. Razdeljene so glede na njihovo naravo in način njihovega naročanja in obračunavanja:

- Osnovno vzdrževanje

- Podpora naročniku

- Računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami

- Nadgradnje in spremembe informacijskega sistema

1. Osnovno vzdrževanje:

- zagotavljanje ustrezne razpoložljivosti, odzivnosti in usposobljenosti sodelujočih kadrov;

- vzpostavitev in vzdrževanje razvojnega okolja, stroški povezav v omrežje HKOM, uporaba sistema SVN;

- izvajanje administrativnih in skrbniških nalog,  povezanih z izvajanjem pogodbe;

- izvajanje pregleda poročil varnostnega preverjanja nadgradenj in ukrepanje v primeru odstopanja od zahtev;

- vzdrževanje kode in dokumentacije sistema (tehnične in uporabniške);

- redno preverjanje pravilnosti in optimalnosti delovanja sistema preko dnevniških datotek in standardnih orodij ter obveščanje naročnika v primeru zaznanih posebnosti;

- uporaba naročnikovega standardnega sistema za sporočanje napak in naročil, če ta obstaja (npr. Redmine, Jira…).

2. Podpora naročniku:

- odprava motenj pri delovanju (diagnostika, reševanje, koordinacija in obveščanje), izredni tehnični posegi, aplikacijah in podatkovnih zbirkah, glede na zahteve naročnika;

- priprava statističnih in analitičnih izdelkov;

3. Računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami:

- preverjanje delovanja na različnih tehnoloških okoljih, preučevanje tehnoloških novosti povezanih z vzdrževano programsko opremo ter priprava predlogov in ukrepov za izboljšanje zanesljivosti in optimalnosti njenega delovanja;

- komunikacija in usklajevanje z naročnikom in uporabniki, glede možnih nadgradenj vzdrževane programske opreme;

- sodelovanje pri analizi in pripravi podrobnih tehničnih implementacijskih specifikacij uporabniških zahtev za dodajanje novih in izboljšanje obstoječih funkcionalnosti programske opreme.

4. Nadgradnje in spremembe:

- prilagajanje in dograjevanje funkcionalnosti ter izboljševanje njegovih lastnosti delovanja in uporabnosti glede na vsebinske in tehnične zahteve naročnika;

- prilagajanje glede na spremembe sistemskega okolja in operacijskega sistema ter glede na potrebe ostalih povezanih informacijskih sistemov;

- različne spremembe preko uporabniškega vmesnika ali s posebnimi orodji, prilagoditve, nastavitve, parametrizacija, spremembe konfiguracije, posegi na bazi, migracije podatkov…

- Razvoj novih gradnikov po predhodnem naročilu naročnika.

- SKLOP 2

1. Prototip

Izdelava interaktivnega prototipa aplikacije

Omogočal bo testiranje funkcionalnosti in praktični prikaz uporabe gradnikov, oblikovanje aplikacije in uporabniškega vmesnika oziroma pripravljenih gradnikov, s tem bo poenostavljena nastavitev komponent v procesih.  Namen je demonstracija tehnologije in testiranje ustreznosti grafične podobe. S prototipom aplikacije bodo lažje prepoznane morebitne pomanjkljivosti glede uporabnosti. Razvijalci morajo zagotoviti, da bo aplikacija združljiva s Smernicami za razvoj mobilnih aplikacij. Razvita naj bo za vsako mobilno platformo posebej (iOS, Android, hibridne aplikacije) glede na edinstvenost funkcionalnosti in programskega jezika. Glavni cilj prototipa je priprava prednosti in slabosti Gradnikov na podlagi katerih bodo bodoče mobilne aplikacije funkcionalne in prilagojene potrebam uporabnikov.

V okviru priprave prototipa je določeno, da so v izvedbo vključene tri aktivnosti. Navedene aktivnosti se začnejo izvajati po zaključku razvoja Gradnikov (ko bo podpisan prevzemni zapisnik).  Rok za zaključek drugega sklopa je določen na tri (3) mesece od pričetka uporabe pogodbe (pogodba se uporablja z dnem, ko naročnik izvajalca obvesti o podpisanem prevzemnem zapisniku sklopa 1 in mu preda Gradnike, na način, da jih  objavi v javnem github repozitoriju MDP ter tehnično dokumentacijo, na podlagi katere bo izvajalec izvedel vse aktivnosti).

Aktivnosti so:

- Razvoj prototipa mobilne aplikacije

- Priprava končnega poročila

- Dokumentacija funkcionalnosti

Razvoj prototipa mobilne aplikacije

Ta aktivnost vključuje namestitev gradnikov v prototipno orodje. Za vsak gradnik so v nadaljevanju opisani cilji, ki jih hočemo doseči s prototipom.

1. Oblikovni Gradnik

Preverjanje skladnosti z različnimi napravami ter testirajte dostopnosti za zagotavljanje široke uporabe.

Cilj: Zagotavljanje skladnega in primernega uporabniškega vmesnika.

2. Gradnik za izmenjavo podatkov

Zagotovitev pravilnega delovanja in učinkovitosti.

Cilj: Omogočanje nemotenega prenosa podatkov med različnimi sistemi ali aplikacijami.

3. Gradnik za avtentikacijo

Implementacija avtentikacijskega sistema in simulacija različnih scenarijev prijave in preverjanje varnostne ranljivosti

Cilj: Zagotavljanje varnega in enostavnega postopka prijave za uporabnike.

4. Gradnik za večjezičnost aplikacije

Implementacija sistema za zaznavanje jezika in preklapljanje med jeziki ter preverjanje pravilnosti prevodov in skladnost v vseh podprtih jezikih.

Cilj: Podpora več jezikov za širšo skupino uporabnikov.

5. Gradnik za plačilni sistem

Uporaba testnih računov za simulacijo transakcij in preverjanje delovanja sistema.

Cilj: Omogočanje varnih in učinkovitih finančnih transakcij.

Tehnološke zahteve

Zagon na emulatorju ali simulatorju: preizkus delovanja aplikacije na virtualni napravi (npr. Android emulator ali iOS simulator).

Testiranje na fizičnih napravah: prenos aplikacijo na fizično mobilno napravo (prek USB povezave ali z namestitvijo APK/IPA datotek), za preizkus delovanja v realnem okolju. Za iOS testiranje preko TestFlight oziroma preko xCode.

Odlaganje kode bo potekalo preko zasebnega github repozitorija, preko katerega bo naročnik lahko sproti testiral prototip.

Priprava končnega poročila

Pregled in analiza zbranih povratnih informacij za prepoznavanje problemov in priložnosti za izboljšave.

Dokumentacija funkcionalnosti

Priprava dokumentacije, ki opisuje vse funkcionalnosti in interakcije, ustvarjene z Gradniki.

Pri načrtovanju in izdelavi prototipa, ki vključuje pet različnih Gradnikov, je pomembno upoštevati specifične zahteve in funkcionalnosti, ki jih vsak Gradnik prinaša.

Časovnica

| sklop 1 |  |
| --- | --- |
| razvoj gradnikov | 6 mesecev od podpisa pogodbe |
| osnovno vzdrževanje | 42 mesecev od vzpostavitve gradnikov (ko bo podpisan prevzemni zapisnik) |
| podpora naročniku |  |
| računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami |  |
| nadgradnje in spremembe |  |
| sklop 2 |  |
| izdelava prototipa | 3 mesece od pričetka uporabe pogodbe (pogodba se uporablja z dnem, ko naročnik izvajalca obvesti o podpisanem prevzemnem zapisniku sklopa 1) |

Nativne aplikacije (Android, iOS), hibridne/web (za Flutter based), …

Smernice za razvoj mobilnih aplikacij | Izdelki | Portal NIO

V skladu s CGP Republike Slovenije in že obstoječimi smernicami.

Tipografija Republika

Gre za opredelitev najbolj ustrezne variante obstoječih logotipov (npr. določitev formata svg, da bo ustrezne kvalitete, določitev velikosti, določitev verzije – npr. negativ, določitev pozicije, določitev pozicije v primeru skupine logotipov). Razvijalcem morajo biti na voljo že obstoječi logotipi za prenos s primeri pozicioniranja v različnih mobilnih aplikacijah.

Vključitev v sistem spletnih plačil UJP | GOV.SI

Jedro elektronskih postopkov - JEP | Izdelki | Portal NIO