| Naročnik: | Podpisnik pogodbe: |
| --- | --- |
| Republika Slovenija Ministrstvo za digitalno preobrazbo Davčna ulica 1 1000 Ljubljana ki ga zastopa mag. Ksenija Klampfer, ministrica |  |
| Davčna št: 29802377 | Telefon: 01 555 58 00 |
| Matična št.: 2632586000 | E-pošta: gp.mdp@gov.si |
| Transakcijski račun: SI56 01100 6300 109972 |  |

in

| Izvajalec: | Podpisnik pogodbe: |
| --- | --- |
| ki ga zastopa |  |
| Identifikacijska št.: | Telefon: |
| Matična št.: | E-pošta: |
| Transakcijski račun: |  |

skleneta naslednjo

POGODBO št.

UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

- je naročnik javnega naročila Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana. V skladu s tretjim odstavkom 66. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3) je v imenu in za račun naročnika Ministrstvo za digitalno preobrazbo postopek oddaje javnega naročila izvedlo Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, ki je v postopku oddaje javnega naročila opravljalo vsa procesna dejanja, vključno z objavo na portalu javnih naročil;

- se pogodba sklepa na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila, katerega predmet je »Vzpostavitev razvojne platforme za samostojno kreiranje digitalnih storitev in mobilnih aplikacij«, v dveh sklopih;

- je bilo predmetno naročilo izvedeno in oddano po odprtem postopku z oznako ODVRP-36/2024, objavljenem na Portalu javnih naročil, št. objave      , dne       in v Dodatku k Uradnemu listu EU, št. objave      , z dne      ;

- je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik za sklop 1: Razvoj gradnikov na podlagi odločitve o oddaji naročila št.       z dne      ;

- da se osebni podatki zaposlenih navedenih v tej pogodbi obdelujejo za potrebe izvajanja te pogodbe v skladu z 48. členom Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22, 54/22 – ZUPŠ-1, 114/23 in 136/23-ZIUZDS) in členom b/1/6 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba o varstvu podatkov).

PREDMET IN NAČIN IZVAJANJA POGODBE

- člen

Predmet te pogodbe je Vzpostavitev razvojne platforme za samostojno kreiranje digitalnih storitev in mobilnih aplikaciji - Sklop 1: Razvoj gradnikov (v nadaljevanju: sklop 1), ki vključuje naslednje aktivnosti:

- Razvoj gradnikov

- Osnovno vzdrževanje

- Podpora naročniku

- Računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami

- Nadgradnje in spremembe informacijskega sistema

Predmet pogodbe je podrobneje specificiran v Tehničnih specifikacijah (Priloga 1) in Predračunu (Priloga 2), ki sta prilogi te pogodbe in njen sestavni del, ter se izvaja na način, kot je določeno v teh prilogah in v tej pogodbi.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne porabi vseh količin, ki so predvidene za posamezno aktivnost.

- člen

Aktivnost iz 1. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe se izvaja po dinamiki, kot je določena v Prilogi 1 te pogodbe.

Aktivnost iz 2. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe se izvaja kontinuirano od dneva obojestranskega podpisa prevzemnega zapisnika za aktivnost iz 1. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe dalje.

Aktivnosti iz 3., 4. in 5. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe se izvajajo izključno na podlagi predhodnega pisnega naročila naročnika. Če je potrebno, naročnik in izvajalec predhodno dogovorita vsebino, obseg in roke posamezne aktivnosti, naročnik pa končni dogovor potrdi s pisnim naročilom.

- člen

Izvajalec mora aktivnosti iz 2. in 3. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe izvajati ob delavnikih v času od 8. do 16. ure.

Ob predhodni pisni najavi naročnika ter v primeru potrebne intervencije za odpravo napak izvajalec storitve izvaja tudi izven delovnega časa, določenega v prejšnjem odstavku.

- člen

Izvajalec je dolžan storitve iz 2. in 3. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe opraviti v naslednjih odzivnih časih in rokih:

| Resnost napake | Opis napake | Odzivni čas (šteje le v času delovnih dni) | Čas, v katerem mora izvajalec odpraviti napako |
| --- | --- | --- | --- |
| Kritična | Informacijska rešitev ne deluje v celoti ali ne delujejo njegove ključne funkcionalnosti | 2 uri | 4 ure |
| Resna | Informacijska rešitev deluje, a je delo močno ovirano | 4 ure | 8 ur |
| Manjša | ne vpliva bistveno na funkcionalnost Informacijske rešitve, vendar je zmanjšana produktivnost uporabnika. | 6 ur | 18 ur oziroma kasneje po dogovoru z naročnikom |

Odzivni čas je čas, ki preteče od prijave napake do trenutka, ko izvajalec začne z odpravljanjem napake. Odzivni čas je odvisen od narave napake, kot jo v prijavi navede naročnik. Izvajalec je dolžan naročnika obvestiti o začetku odpravljanja napake.

Čas, v katerem mora izvajalec odpraviti napako, začne teči od začetka odpravljanja napake s strani izvajalca.

Če izvajalec oceni, da je napaka takšna, da je ne bo mogoče odpraviti v predvidenih rokih, je dolžan to nemudoma (v vsakem primeru pa v času, ki je določen za odpravo napake) pisno sporočiti naročniku, z obrazložitvijo ter predlogom, v kolikšnem času bo napako lahko odpravil. Naročnik izvajalcu predlog pisno potrdi ali zavrne.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru zagotavljanja operativnosti delovanja sistema, napako odpravljal kontinuirano, dokler ta ne bo odpravljena in poslovni proces ne bo normalno stekel.

- člen

Izvajalec je ob podpisu pogodbe dolžan naročnika obvestiti o elektronskem naslovu in telefonski številki za prijavo napak.

V prijavi napake oz. zahtevka za pomoč naročnik praviloma navede naslednje podatke:

ime in priimek kontaktne osebe oz. prijavitelja;

naziv in naslov naročnika,

oznako pogodbe oz. drugo prepoznavno oznako, ki jo določi izvajalec;

datum in čas prijave;

kratek opis napake (razpoznavno ime napake);

vrsta napake (opis težave, opredelitev vprašanja, programska napaka, napaka v dokumentaciji, drugo);

resnost napake (kritična; resna; manjša);

lastnosti delovnega okolja (vrsta in verzija operacijskega sistema, spletnega brskalnika...);

podroben opis napake (ali posnetek ekrana v elektronski obliki),

ponovljivost napake (opis zaporedja ukazov oziroma okoliščin, pri katerih pride do napake);

obstoj pomožne rešitve in, če obstaja, njen opis.

Kot eno reševanje napake se po tej pogodbi smatra vsako posamezno vprašanje oz. napaka, ki predstavlja funkcionalno zaključeno celoto.

Pogodbeni stranki se lahko dogovorita tudi za drugačen način in obliko prijave napake v pisni ali elektronski obliki oziroma način izmenjave informacij. Dogovor mora biti dokumentiran v pisni obliki in podpisan s strani obeh pogodbenih strank.

- člen

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih storitev.

Izvajalec je po tej pogodbi dolžan:

svoje pogodbene obveznosti izvajati pravilno, kvalitetno in strokovno ter na najracionalnejši način v okviru naročnikovih specifikacij;

izvršiti pogodbene obveznosti gospodarno v korist naročnika;

izvajati svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenih rokih;

omogočati ustrezen nadzor naročniku;

pisno opozoriti naročnika na težave v zvezi s predmetom naročila, ki lahko ogrozijo izvedbo pogodbenih obveznosti v pogodbenih rokih ali povzročijo kakršnokoli škodo naročniku;

pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju pogodbenih obveznosti;

ščititi interese naročnika;

pogodbene obveznosti izvajati s strokovno usposobljenimi kadri;

zagotoviti, da kadri, ki izvajajo pogodbene storitve z naročnikom komunicirajo v slovenskem jeziku ter poznajo slovensko tehnično izrazoslovje, vezano na predmet te pogodbe. Če kadri ne govorijo slovenskega jezika in ne razumejo ter ne poznajo slovenskega tehničnega izrazoslovja, mora izvajalec na svoje stroške zagotoviti uradnega tolmača z znanjem slovenskega jezika in slovenskega tehničnega izrazoslovja.

V primeru nastanka kakršnihkoli okoliščin, ki izvajalcu otežujejo ali onemogočajo ali bi mu lahko otežile ali onemogočile pravočasno in pravilno izvedbo predmeta pogodbe, mora o tem obvestiti skrbnika pogodbe na strani naročnika.

- člen

Naročnik ima pravico izvajati nadzor nad izvajanjem storitev izvajalca po tej pogodbi.

Izvajalec mora naročniku na podlagi predhodne najave omogočiti izvajanje nadzorstvenega pregleda kadarkoli med rednim delovnim časom izvajalca.

Naročnik lahko izvede nadzorstveni pregled zaradi preverjanja katerekoli izvajalčeve obveznosti po tej pogodbi, vključno s preverjanjem, ali izvajalec opravlja storitve po tej pogodbi v skladu z zahtevami iz te pogodbe.

- člen

Izvajalec mora imeti ves čas izvajanja pogodbenih storitev na voljo kadre, ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje iz dokumentacije v zvezi z oddajo naročila, na podlagi česar je bilo izvajalcu naročilo oddano in podpisana ta pogodba.

Izvajalec je dolžan naročnika vnaprej pisno obveščati o vsaki kadrovski spremembi za izvajanje storitev te pogodbe. Kot sprememba se štejejo morebitni dodatni kadri, ki bi opravljali predmetne storitve, kot tudi morebitna zamenjava prijavljenega kadra. Novi kadri morajo izpolnjevati enake pogoje kot so bili zahtevani v razpisni dokumentaciji. Naročnik mora s tako spremembo soglašati. Če naročnik v petih delovnih dneh po prejetem obvestilu o napovedani spremembi ne pošlje odgovora izvajalcu, se šteje da s spremembo soglaša.

Izvajalec mora ves čas izvajanja pogodbenih obveznosti imeti na voljo zahtevano število kadrov, ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje in dodatne točke iz poglavja merilo, na način kot jih je ponudnik prejel ob vrednotenju ponudb na podlagi merila. Morebitni zamenjani kader mora izpolnjevati vse zahtevane kadrovske pogoje in mora omogočiti, da dosežene točke iz merila ne padejo.

V kolikor bo naročnik med izvajanjem naročila naletel na jezikovne težave pri komunikaciji z navedenimi kadri, bo izvajalec na zahtevo naročnika zagotovil prevajalca/tolmača v slovenski jezik na svoje stroške brez sprememb pogojev izvajanja storitve.

PREVZEM

- člen

Naročnik je opravljene storitve dolžan pregledati in, v kolikor so te brez pomanjkljivosti, prevzeti. O prevzemu se sestavi prevzemni zapisnik, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

Pred podpisom prevzemnega zapisnika za storitve iz 1. in 5. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe je izvajalec dolžan naročniku izročiti:

končno različico izdelka in celovito izvorno kodo, (v celoti, vključujoč izvorno kodo pripadajočih knjižnic), ki jo mora shraniti v naročnikov repozitorij izvorne kode in dokumentacije,

datoteke, ki so potrebne za izgradnjo namestitvenih paketov, dokumentacijo in navodila za namestitev,

dokumentacijo in navodila za namestitev, vso tehnično dokumentacijo (kot npr. aplikacijske pakete, teste, poročila o testiranju, poročila, objekte podatkovnih zbirk, poročila o namestitvah, navodila za povratek, navodila za namestitev) in uporabniško dokumentacijo,

testne scenarije in poročila o testiranju. Dokumentacija mora naročniku omogočati samostojno upravljanje z novimi funkcionalnostmi oz. izdelki. Vsi izdelki, ki jih mora izvajalec predložiti naročniku, morajo biti v končni različici predloženi v obliki, ki omogoča naročniku nadaljnjo obdelavo, dodelavo, spreminjanje, shranjevanje in izpisovanje. Vsa predana dokumentacija mora naročniku omogočati popolno samostojno upravljanje s prevzetimi izdelki. Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku.

Pred podpisom prevzemnega zapisnika za storitve iz 2. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe je izvajalec dolžan naročniku izročiti poročilo o dejansko opravljenih storitvah, iz katerega mora biti razviden skupen obseg opravljenega dela, specifikacija in opis opravljenih storitev.

Pred podpisom prevzemnega zapisnika za storitve iz 3. in 4. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe je izvajalec dolžan naročniku izročiti poročilo o dejansko opravljenih storitvah, iz katerega mora biti razviden skupen obseg opravljenega dela, specifikacija in opis opravljenih storitev, in sicer do dogovorjene višine, zapisane v pisnem naročilu posamezne storitve, če je bilo delo dejansko opravljeno, ter s sklici na pripadajoča naročila naročnika.

V kolikor so ob prevzemu ugotovljene pomanjkljivosti, jih pogodbeni stranki navedeta v prevzemnem zapisniku in določita rok za njihovo odpravo, ki ne sme biti daljši od pet dni. Izvajalec je pomanjkljivosti dolžan odpraviti v določenem roku na lastne stroške. Po odpravi pomanjkljivosti se sestavi nov zapisnik o prevzemu. Če izvajalec pomanjkljivosti ne odpravi, lahko naročnik storitve naroči drugje na stroške izvajalca in/ali odstopi od pogodbe.

POGODBENA CENA IN PLAČILNI POGOJI

- člen

Storitve, ki so predmet te pogodbe, izvajalec obračuna po cenah iz Priloge 2.

Cene na enoto v EUR z DDV so fiksne ves čas trajanja te pogodbe in vključujejo vse stroške za izvedbo predmeta pogodbe.

Skupna predvidena pogodbena vrednost znaša       EUR z DDV (z besedo:       evrov z davkom na dodano vrednost).

- člen

Aktivnosti iz 1. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe je naročnik dolžan plačati po prevzemu. Podlaga za izstavitev računa za opravljene aktivnosti je obojestransko podpisan prevzemni zapisnik. Kopija s strani naročnika potrjenega prevzemnega zapisnika je priloga računa.

Aktivnosti iz 2. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe je naročnik dolžan plačevati kot mesečni pavšal, za storitve opravljene v preteklem mesecu. Če se storitve v določenem mesecu ne izvajajo cel mesec, se obračuna samo sorazmerni del. Podlaga za izstavitev računa za opravljene aktivnosti je obojestransko podpisan prevzemni zapisnik z vključenim poročilom o opravljenih storitvah s specifikacijo in opisom opravljenih storitev. Kopija s strani naročnika potrjenega prevzemnega zapisnika je priloga računa.

Aktivnosti iz 3., 4. in 5. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe je naročnik dolžan plačati po prevzemu, po urni postavki iz Priloge 2 in porabljenem času, do višine, zapisane v pisnem naročilu posamezne storitve, in sicer samo za dejansko opravljene storitve. Če izvajalec tako storitev izvede brez naročila naročnika, ni upravičen do plačila. Podlaga za izstavitev računa za opravljene aktivnosti je obojestransko podpisan prevzemni zapisnik z vključenim poročilom o dejansko opravljenem delu s specifikacijo in opisom opravljenih storitev po posameznem mesecu, opredelitvijo porabe časa za posamezno storitev ter s sklici na pripadajoča naročila naročnika. Kopija s strani naročnika potrjenega prevzemnega zapisnika je priloga računa.

- člen

Porabljeni čas za aktivnosti iz 3., 4., 5. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe je vsota porabe časa iz pisnih poročil o opravljenem delu, preračunan v človek/dan po načelu 8 ur je 1 dan, 60 minut je 1 ura. Obračunska enota je 15 minut, obračuna se vsakih začetih 15 minut.

- člen

Posebej se izstavlja račun za aktivnosti iz 1. in 2. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe in posebej za aktivnosti iz 3., 4. in 5. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe.

Račun se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.

- člen

Izvajalec mora vse račune naročniku pošiljati izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. Račun se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.

Rok plačila je največ 30 dni od uradnega prejema pravilno izstavljenega računa.

Rok plačila prične teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2.

- člen

Naročnik je izvajalcu zavezan za plačila, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije ter ostale predpise, ki omogočajo izvrševanje sprejetega Proračuna Republike Slovenije za posamezno leto oziroma sprejeti proračun za posamezno leto. Če pogoji za nadaljnja plačila ne bodo izpolnjeni, bo naročnik o tem takoj pisno obvestil izvajalca. Z dnem prejema obvestila se šteje ta pogodba za razvezano. Obveznosti in pravice, nastale do dne razveze te pogodbe, sta naročnik in izvajalec dolžna medsebojno izpolniti in poravnati.

VIRI FINANCIRANJA

- člen

Naročilo sofinancirata Evropska unija iz Mehanizma za okrevanje in odpornost in Republika Slovenija, v okviru projekta/ukrepa komponenta Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave (C2K7), ukrepa Modernizacija digitalnega okolja javne uprave, projekt Razvoj novih dinamičnih e-storitev iz Načrta za okrevanje in odpornost za storitve za aktivnosti iz 3., 4. in 5. točke prvega odstavka 2. člena in iz integralnih sredstev proračuna za storitve za aktivnosti iz 1. in 2. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe. Upravičenost črpanja iz Načrta za okrevanje in odpornost je do 30. 6. 2026.

Od 1. 7. 2026 dalje se storitve za aktivnosti iz 3., 4. in 5. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe financirajo iz integralnih sredstev proračuna.

- Za blago/storitve/dela, ki so upravičena do sofinanciranja iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, se pripadajoči davek na dodano vrednost (DDV) krije iz integralnih sredstev proračuna Republike Slovenije.

PREPOVED DVOJNEGA FINANCIRANJA

- člen

Noben strošek/izdatek po tej pogodbi ne sme biti dvojno financiran iz kakršnih koli drugih evropskih in/ali nacionalnih sredstev. To pomeni, da se za iste stroške/izdatke ne sme dvakrat zahtevati plačila/povračila.

PODATKI O DEJANSKIH LASTNIKIH

- člen

Se doda v pogodbo za gospodarski subjekt, ki je vpisan v Poslovni register Slovenije (izjema so samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost):

Na podlagi 22(2)(d) člena Uredbe (EU)2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost s spremembami, ministrstvo za namen revizije, nadzora in za zagotovitev primerljivih informacij o porabi sredstev v zvezi z ukrepi za izvajanje reform in naložb v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost, preverja obstoj podatkov o dejanskih lastnikih. S podpisom te pogodbe se izvajalec/dobavitelj zaveže, da bo vsakršno spremembo lastništva v roku osmih dni uredil v Registru dejanskih lastnikov – eRDL (AJPES).

Se doda v pogodbo v primeru tujih gospodarskih subjektov, ki niso vpisani v Poslovni register Slovenije in enoosebnih d.o.o.:

Na podlagi 22(2)(d) člena Uredbe (EU)2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost s spremembami, ministrstvo za namen revizije, nadzora in za zagotovitev primerljivih informacij o porabi sredstev v zvezi z ukrepi za izvajanje reform in naložb v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost, preverja in zbira obstoj podatkov o dejanskih lastnikih. S podpisom te pogodbe se izvajalec/dobavitelj zaveže, da bo naročniku v osmih dneh sporočil vsakršno spremembo lastništva z novo izjavo o lastniški strukturi in njihovimi osebnimi podatki (ime in priimek, datum rojstva).

JAMČEVANJE

- člen

Izvajalec jamči, da bodo gradniki ter njihove nadgradnje in prilagoditve delovali v skladu s specificiranimi naročnikovimi zahtevami.

Za storitve iz 1. in 5. točke prvega odstavka 2. člena te pogodbe daje izvajalec 12 mesečno garancijo za brezhibno delovanje. Garancijski rok teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika dalje. V tem obdobju se izvajalec zavezuje brezplačno popraviti/odpraviti vse morebitne napake v delovanju sistema ter njegovih nadgradenj in prilagoditev in odstopanju delovanja le-teh glede na predmetne specifikacije naročnika oziroma če to ni možno izdelati funkcionalno nadomestno rešitev, ne more pa naročnik v sklopu garancije brezplačno zahtevati dodatnih sprememb.

- člen

Naročnik je dolžan vse napake, ki jih bo odkril sam ali za katere bo izvedel od svojih končnih uporabnikov sistema, takoj javiti izvajalcu.

Napako je izvajalec dolžan odpraviti v rokih, določenih v 5. členu te pogodbe.

- člen

Če naročnik po namestitvi gradnika ali nadgradnje na produkcijsko okolje, kar pomeni po že opravljenem prevzemu, ugotovi bistvena odstopanja od specifikacije zahtev, mora izvajalec v roku petih delovnih dni od obvestila naročnika oz. po dogovoru z naročnikom odpraviti vsa neskladja.

Če je izvajalec že izstavil račun, in neskladje še ni odpravljeno, naročnik zadrži plačilo do odprave neskladja.

PRESOJA KAKOVOSTI IN OBSEGA REALIZACIJE POGODBE

- člen

Če naročnik ugotovi in pisno obvesti izvajalca, da sta kvaliteta in obseg sporna, zadrži plačilo zadnjega izdanega računa.

Preverjanje kvalitete in obsega realizacije predmeta izvaja naročnik, ki po potrebi, za posamezne naloge predmeta, lahko organizira komisijo za preverjanje kvalitete in obsega v sestavi: naročnik, izvajalec, druge odgovorne osebe pri naročniku in zunanji svetovalec, po potrebi, na način:

- primerjava z vsebino predmeta pogodbe,

- primerjava z dostavljenimi mesečnimi poročili,

- primerjava s tehničnimi specifikacijami,

- primerjava s standardi stroke in zahtevami naročnika.

Rezultati teh preverjanj morajo biti dokumentirani in so tudi pogoj za realizacijo ali zavrnitev plačil. Dokumentiranje je lahko v pisni ali elektronski obliki.

PODIZVAJALCI

(Opomba: Določbe navedene v tem delu bodo vključene v pogodbo le v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta del osnutka pogodbe, ki se nanaša na izvajanje storitev s podizvajalci, črta).

xx. člen

Izvajalec bo pogodbene storitve izvajal s podizvajalci, navedenimi v izpolnjenem obrazcu ESPD, ki je priloga te pogodbe in njen sestavni del, v obsegu in načinu, ki je določen v tej prilogi.

xx. člen

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3  in jim poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev, mora izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD novih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 in ostala zahtevana dokazila za podizvajalce, v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, na podlagi katere je bilo naročilo oddano izvajalcu, in

- pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

Če gre za zamenjavo podizvajalca, s katerim je izvajalec izpolnjeval tehnične in/ali kadrovske pogoje z uporabo njegovih zmogljivosti, mora nov podizvajalec omogočati, da izpolnjevanje tehničnih in/ali kadrovskih pogojev, na podlagi česar je bilo naročilo oddano izvajalcu, ostane nespremenjeno.

xx. člen

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe.

xx. člen

Če naročnik ugotovi, da storitve izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način, določen v tem členu, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik  si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se storitve izvajajo, kadar koli preveri delavce katerega koli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

xx. člen

/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/: Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec pooblašča posameznega naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca (-cev), ki so opravljali storitve po neposredni pogodbi.

/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/: Izvajalec mora naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru zamude odzivnega časa na prijavo napake ali rokov za odpravo napake po izključni krivdi izvajalca, lahko za vsako zamujeno uro naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 100 EUR, vendar največ do vključno 5 ur za vsak posamezen primer zamude oziroma neizpolnitve pogodbene obveznosti.

Za vsako drugo posamezno kršitev pogodbe, ki ni opredeljena v prejšnjem odstavku tega člena, lahko naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,2 % skupne okvirne vrednosti te pogodbe z DDV. V primeru ponovitve kršitve pogodbe, naročnik lahko unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če izvajalec zamuja z izvajanjem pogodbenih obveznosti toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestne storitve naroči pri drugem izvajalcu na stroške zamudnika ter zahteva povrnitev dejanske škode in/ali odstopi od pogodbe.

Izvajalec ne odgovarja za zamudo, če naročnik ne izpolni svojih obveznosti, ki so predpogoj za izvajalčevo pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodbeni stranki soglašata, da v primeru zamude z izpolnitvijo, izvajalca ob sprejemu izpolnitve ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen lahko obračuna v skladu z določili te pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila.

Pogodbena kazen ali kritje za nadomestno storitev se lahko pobota z izplačili izvajalcu oziroma če navedeno ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora izvajalec plačati v roku osem dni od prejema.

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo v roku desetih delovnih dni od podpisa te pogodbe naročniku predložil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 2 % od skupne predvidene pogodbene vrednosti v EUR z DDV, z veljavnostjo še najmanj 30 dni po preteku veljavnosti te pogodbe.

V primeru sprememb pogodbe, ki bi vplivale na višino oziroma veljavnost zavarovanja, mora izvajalec le to ustrezno spremeniti oziroma podaljšati njegovo veljavnost.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru če izvajalec:

ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

bo prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti določene v pogodbi.

Če bo naročnik unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral ponudnik naročniku v roku desetih dni od unovčenja zavarovanja, predložiti novo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v enaki višini in z enako končno veljavnostjo, kot prvotno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primerih zamud ali kršitev, za katere je tej pogodbi določena pogodbena kazen, se prvenstveno obračuna pogodbena kazen na način določen v 24. členu te pogodbe, zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pa se lahko unovči ob nadaljevanju zamude ali kršitve.

AVTORSKE PRAVICE

- člen

Za izdelke, ki nastanejo v okviru izvajanja te pogodbe in imajo značaj avtorskega dela, se materialne avtorske pravice s prevzemom izdelka (programske ali druge stvaritve) neizključno prenesejo na naročnika, prostorsko in časovno neomejeno, in sicer pravica do reproduciranja sestavnih delov ali celote programske opreme ali druge stvaritve, pravica do objave, pravica predelave, pravica prevoda, prilagoditve, priredbe oziroma drugačne predelave ter reproduciranja teh predelav in pravica distribucije v okviru javnega sektorja v katerikoli obliki ter pravica dajanja v najem.

Prenesena avtorska pravica naročniku omogoča, da lahko komurkoli naroči obdelovanje, predelovanje, nadgrajevanje in vzdrževanje izdelka, ki je predmet te pogodbe. Naročnik lahko avtorska dela, ki so predmet te pogodbe, uporablja brez omejitev za vse primere. Naročnik ima pravico, da za potrebe javnega sektorja pravice, ki jih je pridobil na podlagi te pogodbe, prenaša na tretje osebe, ne da bi za to potreboval soglasje avtorja in ne da bi za tak prenos avtorskih pravic moral avtorju izplačevati kakršnokoli dodatno plačilo.

Če izvajalec v okviru izvajanja te pogodbe ponudi informacijsko rešitev ali uporabi komponento, ki je že izdelana izven te pogodbe, ali njen del, se šteje, da so ti izdelki nastali v okviru izvajanja te pogodbe, razen kolikor so izdelani z odprtokodnimi licencami. V tem primeru mora izvajalec podrobno dokumentirati tehnične lastnosti, uporabo in način integracije z drugimi komponentami sistema ter naročniku omogočiti njeno nemoteno nadaljnjo uporabo. Naročniku zaradi morebitne uporabe že izdelane informacijske rešitve ali uporabe komponente, ki je že izdelana izven te pogodbe, ali njenega dela, v nobenem primeru ne smejo nastati nobeni stroški.

Izvajalec jamči, da ni nobene, niti tretje, fizične ali pravne osebe, ki bi si lastile kakršnokoli moralno ali materialno avtorsko pravico na avtorskih delih, ki so predmet te pogodbe, kar bi lahko imelo za posledico omejitev pri obdelovanju, predelovanju, nadgrajevanju in vzdrževanju izdelka, ki je predmet te pogodbe, ter da naročnik lahko zakonito razpolaga z avtorskimi pravicami, ki se prenašajo s to pogodbo in mu omogočajo neomejeno obdelovanje, predelovanje, nadgrajevanje in vzdrževanje izdelka, ki je predmet te pogodbe, v okviru javnega sektorja.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

- člen

Pogodbeni stranki soglašata, da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.. Pogodbeni stranki bosta tudi zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe, v smislu določil teh predpisov.

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta ves čas strogo varovali kot poslovno skrivnost vse podatke in informacije v zvezi z delom in poslovanjem pogodbenih strank, ki jih bosta na kakršenkoli način pridobili pri delu oziroma v zvezi z delom po tej pogodbi.

Vsi izvajalčevi kadri, ki bodo sodelovali pri izvajanju predmeta te pogodbe, morajo varovati vse (osebne, poslovne in zaupne) podatke naročnika in drugih državnih organov, s katerimi bodo prišli v stik pri izvajanju naročila.

Izvajalec je dolžan z obveznostmi iz tega člena seznaniti svoje zaposlene.

- člen

Izvajalec se je dolžan seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in zaščite podatkov. Naročnik je dolžan izvajalca obvestiti o spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov. Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo le-ti ravnati z največjo mero skrbnosti.

VARNOSTNE DOLOČBE

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo vse podatke, dejstva in listine naročnika, s katerimi bo prišel v stik ob izvajanju te pogodbe, skrbno varoval in jih ne bo razkril tretjim osebam ali uporabil v svojo korist, ne v času trajanja te pogodbe, niti kadarkoli po njenem prenehanju.Izvajalec se zavezuje, da rezultati dela ne bodo zapustili delovnega okolja izvajalca in naročnika in ne bodo uporabljeni za druge namene.

Informacije v zvezi z komunikacijskim omrežjem in aplikacijami državnih organov, do katerih pride med svojim delom izvajalec, le-ta ne sme uporabljati za druge namene in izven obsega te pogodbe.

Vse pogodbene obveznosti bo izvajalec izvajal le v dogovorjenih časovnih okvirih in s soglasjem ter vednostjo naročnika. Vse aktivnosti, ki jih bo izvajal izvajalec ne smejo ogroziti delovanja informacijskih sistemov državnih organov. V primeru ogrožanja delovanja informacijskih sistemov ali na zahtevo naročnika mora izvajalec takoj prekiniti z aktivnostmi in po potrebi sodelovati pri vzpostavitvi prvotnega stanja.

Za morebitne kršitve obveznosti, določene v prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena, je izvajalec odškodninsko odgovoren.

Izvajalec naročniku omogoča izvajanje nadzora nad izvajanjem postopkov in ukrepov iz tega poglavja.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- člen

Izvajalec je na poziv naročnika pri izvajanju predmeta javnega naročila oziroma te pogodbe, v roku osmih dni od prejema poziva, naročniku dolžan posredovati podatke o:

svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

SKRBNIK POGODBE

- člen

Skrbnik te pogodbe na strani naročnika je      , elektronski naslov:      , tel. št.:      .

Skrbnik te pogodbe na strani izvajalca je      , elektronski naslov:      , tel. št.:      .

POSEBNE IN KONČNE DOLOČBE

- člen

Stranki te pogodbe sta sporazumni, da začne pogodba veljati z dnem obojestranskega podpisa pogodbe, v primeru elektronskega podpisa pogodbe pa z dnem, ko jo obe pogodbeni stranki podpišeta s kvalificiranim elektronskim podpisom, pod pogojem, da izvajalec naročniku izroči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz te pogodbe.

Pogodba je sklenjena za obdobje 48 mesecev od začetka veljavnosti pogodbe.

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

  - v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko dobavitelj v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15-ih dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 60. dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe. Odstop mora biti pisen. Odstopni rok je 90 dni in začne teči naslednji dan po prejemu odstopa.

V primeru bistvenih ali ponavljajočih kršitev določil te pogodbe lahko katerakoli od pogodbenih strank odstopi od te pogodbe. Odstopni rok je v tem primeru 30 dni. V primeru uveljavljanja skrajšanega odpovednega roka morata stranki predhodno pisno opozoriti na bistvene ali ponavljajoče se kršitve s 30 dnevnim rokom za odpravo pomanjkljivosti.

- člen

Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,

v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,

zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji – PEU, Pogodbe o delovanju Evropske unije – PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Odstop učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

Izvajalec ima v primerih iz prvega odstavka tega člena pravico do plačila za dotlej kvalitetno opravljena dela po tej pogodbi, naročniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za predmetne storitve za preostanek pogodbenega obdobja določil nov izvajalec.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki je ali bi iz gornjih razlogov utegnila nastati izvajalcu.

V primeru odstopa po 2. ali 3. alineji prvega odstavka tega člena se šteje, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti skladno z določili te pogodbe, zaradi česar je naročnik z odstopom od pogodbe upravičen unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Ta pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sporazumno sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki.

- Pogodbeni stranki soglašata, da se lahko vse spremembe, ki se nanašajo na naziv pogodbenih strank (firma izvajalca ali naziv naročnika), razen statusnopravnih sprememb, spremembe naslova oziroma sedeža pogodbenih strank, nazivi in naslovi organizacijskih enot, elektronski naslovi, telefonske številke in imena zakonitih zastopnikov, skrbnikov pogodb in kontaktnih oseb naročnika in izvajalca, uredijo z enostranskim pisnim obvestilom, zato za takšne spremembe pogodbe ni treba skleniti dodatka k pogodbi.

Če katerokoli od pogodbenih določil je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala pogodbena določila. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želelo doseči neveljavno.

- člen

Pogodbeni stranki bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe ter za ostala razmerja in vprašanja, ki niso urejena med strankama po tej pogodbi, uporabljali ZJN-3, v delu, ki ga ta zakon ne ureja pa se dogovorita, da bosta uporabljali Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB1, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631; OZ).

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta morebitne spore reševali sporazumno. Če to ne bo mogoče, spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

Pogodba se podpiše elektronsko.

/Če bo pogodba podpisana v fizični obliki, se besedilo tega člena spremeni tako, da se glasi: »Ta pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 1 (en) in izvajalec 1 (en) izvod.«

Priloge:

Priloga 1: Tehnične specifikacije

Priloga 2: Predračun