DRUGE PRILOGE - Obrazec št. 10

VZOREC POGODBE

Pogodba za izdelavo projektne dokumentacije PZI za ZELENO SOSESKO – prenova Stantetove ulice 1-19 in Kardeljevega trga 4-9

ki jo sklepata

MESTNA OBČINA VELENJE, ki jo zastopa župan Peter Dermol,

Titov trg 1,3320  Velenje

Podračun EZR MOV,  št.: SI56 0133  3010  0018  411

ID za DDV: SI49082884

Matična številka: 5884268000

(v nadaljevanju: kot naročnik)

in

___________________________________________

ki ga zastopa direktor __________________________

Št. transakcijskega računa: _____________________

ID za DDV št.: _______________________________

Matična številka: _____________________________

(v nadaljevanju: kot izvajalec)

- člen

UVODNE DOLOČBE

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je bil izvajalec izbran na podlagi javnega razpisa v postopku po odprtem postopku, objavljenega dne ……………….na Portalu javnih naročil, št. objave …………/2025 in obveščen z odločitvijo o oddaji naročila št. ……………………… z dne _________ ter se pogodbeni stranki dogovorita o medsebojnih pravicah, obveznostih in dolžnostih za »Izdelavo projektne dokumentacije PZI za ZELENO SOSESKO – prenova Stantetove ulice 1-19 in Kardeljevega trga 4-9«.

Projekt ZELENA SOSESKA je del operacije zelene infrastrukture v mestih in urbane prenove mestnih območij, za katero je bil izdan sklep na ZMOS o sofinanciranju iz CTN mehanizma na povabilu SC 2.7 (zelena infrastruktura v mestih) in SC 5.1 (urbana prenova v mestnih območji) sofinanciranje iz ESRR sredstev. Roki za izvedbo tega predmeta tega javnega  naročila so kratki in dokončni, ker sicer naročnik ne bo uspel pravočasno vložiti popolne vloge za pridobitev sofinancerskih sredstev.

Naročnik in izvajalec se obvezujeta glede na predmet in trajanje pogodbe izpolnjevati in upoštevati tudi vse morebitne spremembe veljavne zakonodaje od dneva uveljavitve sprememb z objavo v Uradnem listu RS.

Izvajalec je usposobljen za izdelavo projektne dokumentacije PZI za ZELENO SOSESKO – prenova Stantetove ulice 1-19 in Kardeljevega trga 4-9«.

- člen

PREDMET POGODBE

Predmet te pogodbe je izdelava projektne dokumentacije PZI in projektantskih storitev za ZELENO SOSESKO – prenova Stantetove ulice 1-19 in Kardeljevega trga 4-9 skladno s ponudbo izvajalca, št. ______________________ z dne _______________ (v nadaljevanju: ponudba).

Izdelava projektne dokumentacije in izvedbe projektantskih storitev je razdeljena na tri faze, in sicer:

- faza, predstavlja izdelavo osnutka PZI na podlagi katerega bo možna izdelava končnih popisov del s predizmerami in projektantsko oceno vrednosti del in se prične izvajati takoj po podpisu pogodbe.

- faza, predstavlja izdelavo končnih PZI projektov in se prične izvajati po potrditvi dokumentacije iz prve faze in soglasju naročnika za izvedbo druge faze.

- faza, predstavlja izvedbo  projektantskega nadzora in je vezana na izvedbo GOI del. 3. faza se s podpisom pogodbe še ne odda.

Projektantski nadzor namreč predstavlja vnaprej predvideno spremembo, skladno s 1. odstavkom 95. člena ZJN-3 in se odda s sklenitvijo aneksa k pogodbi z izbranim izvajalcem, pod pogojem, da bo prišlo do izvedbe GOI del. 3. faza se bo predvidoma izvedla v letu 2027.

Izvajalec bo izdelal popolno projektno dokumentacijo PZI v obsegu in obliki, določeni po veljavni zakonodaji in pravilnikih, ki bodo v času izdelava projektne dokumentacije PZI v veljavi in uporabi v Republiki Sloveniji.

Projektna dokumentacija PZI mora vsebovati naslednje načrte in elaborate:

1. Načrti:

- ZBIRNI NAČRT pripravljen v skladu z GZ-1 in pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji in obrazcih pri graditvi objektov

  - Opis skladnosti s prostorskim aktom in karte lokacijskih podatkov

  - Kopije projektnih pogojev in mnenj za nameravano gradnjo

- NAČRT ARHITEKTURE

  - Tekstualni del

    - Tehnični opisi, sestave tlakov in finalne obdelave površin

    - Uporabne površine ter seznam površin s kvadraturami po SIST ISO 9836:2018

    - Popis GOI del s predizmerami

    - 3D prostorske vizualizacije garaž in ureditvenih površin

  - Tehnični prikazi

    - Ureditvena situacija / m1.250, 1:100

    - Arhitekturni načrti / tlorisi, prerezi, fasade, fasadni pas, tehnične risbe, sheme / m 1:250, 1:100, 1:50, 1:10

- NAČRT ZUNANJE UREDITVE

  - Tekstualni del

    - Tehnično poročilo s potrebnimi izračuni

    - Popis GOI del s predizmerami

  - Tehnični prikazi

    - Načrti in tehnične risbe zunanje ureditve (tlakovane in utrjene površine, asfaltirane površine, robničenje) / m1.50, 1:10

    - Načrt prometne ureditve (dovozi, dostopi, intervencija in parkirne površine) / m 1:100, 1/50, 1:10

    - Načrt meteorne in fekalne kanalizacije s priključki (lovilec maščob in lovilec olj, tehnološka voda …) / m 1:100, 1:50, 1:10

    - Odvodnjavanje meteornih voda s strehe in tlakovanih površin (ponikovala, zadrževalne polja, …) / m 1:100, 1:50, 1:10

- NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI

  - Tekstualni del

    - Tehnično poročilo

    - Statični izračun in dimenzioniranje konstrukcijskih posegov

    - Statični izračun elementov zunanje ureditve (jaški, oporni zidovi, temelji, zunanje tlakovane ploščadi…)

  - Tehnični prikazi

    - Načrt gradbenih konstrukcij, pozicijski načrti, armaturni načrti, opažni načrti / m 1.100, 1:50, 1:10

    - Konstrukcijske risbe kovinskih in lesenih konstrukcij s potrebnimi detajli / m  1:100, 1:50, 1:10

- NAČRT ELEKTRO INSTALACIJ

  - Tekstualni del

    - Opis izvedbe električnih instalacij

    - Ustrezni izračuni s pripadajočimi tabelami

    - Popis elektro instalacijski del s pred izmerami

  - Tehnični prikazi

    - Tlorisi in enopolne vezalne sheme / m 1:100, 1:50, 1:10

    - Splošna, varnostna in zunanja razsvetljava

    - Električne instalacije za strojne naprave (prezračevanje, ODT, vodovod-hidrant)

    - Električne instalacije telekomunikacij (telefonske instalacije)

    - Električne instalacije terminalskih povezav (CAT& in optične povezave)

    - Razdelilniki in izenačevanje potencialov

    - Avtomatsko javljanje požara

    - Instalacije kontrole pristopa

    - Instalacije video nadzora

    - Nizkonapetostni kabelski vod

    - Strelovodna instalacija

    - TK in NN priključek (prestavitev in zaščita obstoječih vodov)

- STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA

  - Tekstualni del

    - Tehnično poročilo strojnih instalacij

    - Ustrezni izračuni s pripadajočimi tabelami

    - Popis strojno instalacijskih del s predizmerami

  - Tehnični prikazi

    - Instalacija prezračevanja (prisilno prezračevanje – ODT

      - Dimenzioniranje lokalnega prezračevanja

      - Izdelava shem in načrtov

      - Instalacija vodovoda in kanalizacije

      - Izračun hidrantne vode

      - Vertikalna in horizontalna kanalizacija v objektu

      - Notranja in zunanja hidrantna mreža

      - Izdelava shem in podrobnih načrtov

2. Priloge (elaborati in načrti):

  - Načrt požarne varnosti z izkazom

  - Načrt ravnanja z gradbenimi odpadki

  - Elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisij delcev iz gradbišča

  - Načrt odstranjevalnih del za odstranitev obstoječih delov stavb

  - Priključni projekti (vodov, kanalizacija, JR, TK, NN, dostop)

  - Elaborat podnebne odpornosti

  - Izvedba presoje skladnosti projektov z načelom DNSH

  - Morebitni drugi potrebni elaborati in načrti

3. Drugo

  - Usklajevanja in predstavitev projekta pri naročniku in zainteresirani javnosti

  - Vodenje in koordinacija izdelave projektne dokumentacije v vseh fazah

  - Usklajevanje projektov z ZVKD

  - Pridobitev vseh potrebnih mnenj in soglasij

Projektna dokumentacija PZI mora vključevati rekapitulacijo površin, s popisom gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in projektantskim predračunom ter predizmerami. Načrti s področja gradbeništva morajo med drugim zajemati tudi: Načrt sanacije vseh armirano betonskih nosilnih elementov garaže (stene, plošča itd..) z vsemi detajli in popisom del.

Izvajalec bo izdelal popolno projektno dokumentacijo PZI v obsegu in obliki, določeni po veljavni zakonodaji in pravilnikih, ki bodo v času izdelava projektne dokumentacije PZI v veljavi in uporabi v Republiki Sloveniji.

Izdelava predmeta javnega naročila z vsemi relevantnimi in podrobnimi zahtevami ter karakteristikami je opredeljena v tej pogodbi in v dokumentu Izhodišča za pripravo PZI, ki je priloga razpisni dokumentaciji.

Izvajalec je odgovoren za izdelavo, celovitost in medsebojno usklajenost vseh delov projektne dokumentacije PZI. Izvajalec mora zgotoviti izdelavo projektne dokumentacije PZI tako, da je skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenih in drugih predpisov, obveznimi standardi in tehničnimi smernicami, zadnjim stanjem gradbene tehnike ter internimi smernicami naročnika, da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta. Izvajalec mora v okviru prevzete storitve zagotoviti tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z gradbeno zakonodajo, drugimi predpisi, tehničnimi smernicami in pravili stroke ter zagotoviti koordinacijo odgovornih projektantov ter drugih strokovnjakov.

Vsa projektna mora biti usklajena z načrti prometne, komunalne in energetske infrastrukture predmetnega območja in izven območja, glede obstoječe in novo predvidene infrastrukture za zagotovitev kapacitet območja.

Projektna dokumentacija PZI mora biti izdelana v slovenskem jeziku.

Projektna dokumentacija PZI mora biti skladna s:

- Smernicami organa upravljanja za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« pri izvajanju Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021 – 2027 v Sloveniji – Poenostavljen pristop, verzija 1.0, avgust 2023;

- Smernicami organa upravljanja za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju 2021 – 2027, verzija 1.0, september 2023;

- Vsebinskimi izhodišči Ministrstva za naravne vire in prostor za prednostno nalogo za upravičence mehanizma CTN za pripravo projektov zelene infrastrukture v mestih (RSO 2.7), verzija 1, september 2023 in mehanizma CTN za pripravo projektov zelene infrastrukture v mestih (RSO 5.1), verzija 1, september 2023

Naročnik si pridržuje pravico, da spremeni ali odstopi od posameznih vsebin, če se med projektiranjem izkaže, da posamezna vsebina ni izvedljiva ali, da je drugačna rešitev bolj smiselna. Naročnik si pridržuje zmanjšati obseg del projektiranja. Naročnik se zavezuje, da bo plačila izvajal glede na izdelano in potrjeno dokumentacijo.

Sestavni deli te pogodbe so:

- Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- Ponudba iz 1. odstavka tega člena, vključno s seznamom podizvajalcev in podatki o delih, ki jih prevzemajo.

- Razpisna dokumentacija naročnika z dne 27. 5. 2025 z vsemi spremembami.

- člen

Vodja projektiranja je:

- zadolžen za imenovanje vseh strokovnjakov pri vseh načrtih, ki sestavljajo projekt,

- odgovoren za koordinacijo izvedbe vseh sestavnih delov projekta,

- odgovoren za koordinacijo vseh strokovnjakov pri projektiranju posameznih načrtov (pooblaščeni arhitekti in pooblaščeni inženirji) ter ostalih strokovnjakov, ki sodelujejo pri izdelavi projektne dokumentacije PZI,

- odgovoren za medsebojno usklajenost posameznih delov projekta,

- odgovoren za zagotovitev izvajanja notranje kontrole usklajenosti in pravilnosti izdelane projektne dokumentacije PZI in elaboratov s strani odgovorne osebe notranje kontrole,

- odgovoren za medsebojno usklajenost projektov sosednjih območij in mejne javne infrastrukture,

- odgovoren za spoštovanje dogovorjenih rokov izdelave projektov,

- dolžan zastopati interese naročnika tako, da bo dokumentacija ekonomsko sprejemljiva in učinkovita,

- odgovoren za tehnično pravilnost projektiranja in tehnično izvedljivost projekta z upoštevanjem gradbenih toleranc in upoštevanje predmetne zakonodaje.

- člen

POGODBENA VREDNOST

Izvajalec se obvezuje, da bo dela, ki so predmet te pogodbe, izvedel po ceni, ki jo je navedel v ponudbi (v nadaljevanju pogodbena cena).

Pogodbena cena vključujejo vse storitve, zahtevane v razpisni dokumentaciji in določilih te pogodbe, ter so fiksne in nespremenljive ves čas trajanja pogodbe. V pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški in morebitni popusti. Izključen je vpliv morebitnega zakonskega povečanja stopnje obdavčitve na skupno pogodbeno ceno.

Izvajalec se na podlagi navedene pogodbene cene obvezuje izvesti dela iz te pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije PZI faza 1 in faza 2 za pogodbeno vrednost:

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 1. FAZA

cena v EUR brez DDV ……………………………………. vrednost DDV v EUR ……………………………………... cena v EUR z DDV ………………………………………

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 2. FAZA

cena v EUR brez DDV ……………………………………. vrednost DDV v EUR ……………………………………... cena v EUR z DDV ………………………………………

SKUPNA POGODBENA VREDNOST 1. in 2. FAZE

cena v EUR brez DDV ……………………………………. vrednost DDV v EUR ……………………………………... cena v EUR z DDV ………………………………………

Pogodbena vrednost faze 1 se financira s sredstvi proračunske postavke 40213208 - Trajnostna mobilnost v Velenju.

Pogodbena vrednost faze 2 se financira s sredstvi iz  proračunske postavke 402116118, NRP 402-1603-067, oziroma se bodo sredstva zagotovila s proračunom za leto 2026.

- člen

ROKI

Rok za izdelavo in izročitev projektne dokumentacije PZI je 31. 10. 2025.

1. faza, predstavlja izdelavo osnutka PZI na podlagi katerega bo možna izdelava končnih popisov del s predizmerami in projektantsko oceno vrednosti del in se prične izvajati takoj po podpisu pogodbe. Rok za izdelavo in predajo dokumentacije je 31.10.2025.

2. faza, predstavlja izdelavo končnih PZI projektov in se prične izvajati po potrditvi dokumentacije iz prve faze in soglasju naročnika za izvedbo druge faze. Rok za izdelavo in predajo dokumentacije je 05.12.2025.

- člen

NAČIN PLAČILA

Plačila se izvajajo glede na posamezno izvedeno fazo javnega naročila.

1. faza se prične izvajati takoj po podpisu pogodbe in se plača po izdelavi, predaji in potrditvi dokumentov s strani naročnika. Naročnik lahko zavrne potrditev ustreznosti oddane dokumentacije, če le-ta ni skladna z določili razpisne dokumentacije oziroma z določili pogodbe. Za neustrezno dokumentacijo šteje dokumentacija, ki ni ekonomsko sprejemljiva in učinkovita.

2. faza se prične izvajati po potrditvi dokumentov iz 1. faze, pod pogojem, da naročnik poda pisno soglasje za izdelavo projektne dokumentacije iz te faze in se plača po izdelavi, predaji in potrditvi dokumentov s strani naročnika. Naročnik lahko zavrne potrditev ustreznosti oddane dokumentacije, če le-ta ni skladna z določili razpisne dokumentacije oziroma z določili pogodbe. Za neustrezno dokumentacijo šteje dokumentacija, ki ni ekonomsko sprejemljiva in učinkovita.

Račun za posamezno fazo se izstavi po pisni potrditvi ustreznosti oddanih dokumentov s strani naročnika. Naročnik lahko zavrne potrditev ustreznosti oddane dokumentacije, če le-ta ni skladna z določili razpisne dokumentacije oziroma z določili te pogodbe. Za neustrezno dokumentacijo šteje dokumentacija, ki ni ekonomsko sprejemljiva in učinkovita.

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) in ga posreduje UJP (spletna aplikacija UJPnet), ki je enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki. Če naročnik izpodbija del zneska računa, račun zavrne.) Rok plačila računa je 30. dan, rok plačila prične teči naslednji dan od dneva prejema pravilno izstavljenega računa, pri čemer se za uradni datum prejema šteje datum prejema  računa v spletno aplikacijo UJPnet. Naročnik bo potrjen znesek nakazal na TRR izvajalca, ki je naveden na izstavljenem računu.

V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci, ki skladno z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila s strani naročnika, so obvezne priloge računu izvajalca računi podizvajalcev, ki jih je izvajalec predhodno potrdil. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.

- člen

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih storitev ter z lokacijo in objektom, kjer se bodo pogodbene storitve izvajale.

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- projektno dokumentacijo PZI izdelal v skladu z dokumentom Izhodišča za pripravo PZI (projektno nalogo), ki je priloga razpisni dokumentaciji in zahtevami naročnika ob upoštevanju obstoječe slovenske zakonodaje s področja graditve objektov in standardov, ki veljajo v Republiki Sloveniji za projektiranje in graditev tovrstnih objektov, veljavnih prostorskih aktov za predmetno območje pozidave ter projektnih pogojev in soglasij;

- pogodbene storitve opravljal pravilno, kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, s strokovno usposobljenimi kadri in podizvajalci;

- pogodbene storitve izvedel v dogovorjenih rokih;

- sodeloval s predstavniki naročnika z namenom uskladitve projektne dokumentacije PZI z zahtevami naročnika;

- upošteval eventualna navodila naročnika, ki se nanašajo na izdelavo projektne dokumentacije PZI;

- obveščal naročnika o izvajanju prevzetih del in mu omogočal ustrezen nadzor;

- razlagal in tolmačil projekt in zagotavljal nadaljnja tolmačenja v fazi izvedbe, ki bi bila potrebna zaradi napak ali nejasnosti v projektni dokumentaciji PZI;

- prisoten na zahtevanih sestankih;

- popravil, dopolnil in odpravil morebitne napake projektne dokumentacije PZI v postavljenih rokih;

- odpravil vse pomanjkljivosti dokumentacije in izdelal vse korekcije in dopolnitve projektne dokumentacije PZI oziroma elaborate po utemeljenih zahtevah naročnika in upravnih organov na svoje stroške;

- hranil dokumentacijo vezano na pogodbo, omogočil vpogled vanjo in jo na zahtevo naročnika posredoval;

- predstavil  projekt javnosti (najmanj 3x)

- takoj opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo storitev oz. kako drugače pomembno vplivale na izvedbo;

- celotno projektno dokumentacijo PZI oddal v štirih pisnih izvodih ter en izvod v elektronski obliki. Vsi posamezni dokumenti v elektronski obliki morajo biti poleg PDF oblike oddani tudi načrti v dwg obliki, pisni dokumenti (opisi, tehnična poročila itd…) v obliki doc, popisi del pa v obliki xls.

- člen

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

Naročnik se obvezuje, da bo:

- sodeloval z izvajalcem in mu dal na razpolago vso potrebno dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so potrebne za kvalitetno in pravočasno izvedbo;

- sodeloval z izvajalcem in mu v dogovorjenih rokih in na dogovorjen način dal na razpolago vso dokumentacijo, s katero razpolaga in informacije potrebne za izvedbo pogodbenega dela;

- tekoče usklajeval projektne predloge, jih odobril oziroma jih delno ali v celoti zavrnil;

- spoštoval moralne avtorske pravice avtorja;

- obveščal izvajalca o vseh spremembah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih storitev;

- plačeval izvedene in potrjene storitve v dogovorjenih rokih;

- aktivno sodeloval pri vseh upravnih postopkih, vključno s pridobitvijo soglasij.

- člen

PODALJŠANJE ROKOV

Izvajalec ima pravico do podaljšanja pogodbenih rokov zgolj v primerih dogodkov, ki so:

- posledica višje sile;

- prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika;

- povezani s primeri, ko se s podaljšanjem strinja naročnik.

Izvajalec mora predlagati naročniku podaljšanje pogodbenega roka v pisni obliki z obrazložitvijo najkasneje v sedmih dneh, ko izve za vzrok, zaradi katerega se lahko rok podaljša, sicer izgubi pravico do podaljšanja roka.

O kakršnemkoli podaljšanju rokov mora biti sklenjen aneks k tej pogodbi.

Če izvajalec zamudi z dokončanjem del iz razlogov, ki niso posledica višje sile ali na strani naročnika, je dolžan plačati pogodbeno kazen, določeno v tej pogodbi. Pogodbena kazen se obračuna pri izplačilu.

Pogodbeni rok se lahko podaljša na predlog naročnika, v kolikor pride do spremembe pri predvideni terminski izvedbi GOI del.

- člen

ZAMUDE

Izvajalec se zavezuje, da bo ob izpolnjenih obveznostih naročnika spoštoval pogodbene roke. Če izvajalec po svoji krivdi zamuja z izdelavo posamezne faze projektne dokumentacije PZI, je izvajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini  0,5 % od pogodbene vrednosti za vsak zamujeni koledarski dan, vendar ne več kot  10 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV-jem.

Naročnik ima pravico uveljavljati pogodbeno kazen najkasneje v roku osem dni po prejemu računa.

Za uveljavljanje pogodbene kazni naročnik izvajalcu izstavi račun, ki ga je izvajalec dolžan poravnati v roku osem dni od izstavitve.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica pogodbene kazni ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v roku osem dni od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

- člen

SPREMEMBA POGODBENE VREDNOSTI

V zvezi z izvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin in v primeru povečanja obsega del, ki ga ob sklenitvi te pogodbe ni bilo mogoče predvideti, ali spremembe količin, ki bi vplivale na zvišanje pogodbene vrednosti, je treba o tem skleniti aneks k tej pogodbi. Nepredvidena oziroma spremenjena dela, ki niso navedena v ponudbi izvajalca, naročnik prizna samo po predhodnem dogovoru, in sicer po vnaprej dogovorjenih cenah.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela, za katera bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi, oziroma bo ta dela naročnik potrdil, veljajo cena in kvaliteta, navedena v tej pogodbi. Če je izvajalec v ponudbeno ceno vključil popust, velja ta popust tudi za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela.

O kakršnih koli nepredvidenih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti naročnika in mu brez predhodnega poziva s strani naročnika dostaviti predračun teh del. Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.

Za dodatna dela (presežna, manjkajoča, nepredvidena …)  ali nova dela - pozneje naročena, ki bi se izkazala za potrebna šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila, skladno z določbami 95. člena ZJN-3. V primerih iz navedenega člena se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja. Z izvajalcem se v tem primeru sklene aneks k tej pogodbi.

S strani naročnika nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico večje količine izvedenih del ali odškodnine tretjim osebam, niso predmet stroškov naročnika.

Izvajalec lahko z izvajanje dodatnih oziroma več del, prične po potrditvi obsega del s strani naročnika.

Pogodba se lahko spremeni tudi na način, da se s sklenitvijo aneksa odda faza 3. Takšna sprememba predstavlja vnaprej predvideno spremembo, skladno s 1. odstavkom 95. člena ZJN-3 in se odda s sklenitvijo aneksa k pogodbi z izbranim izvajalcem, pod pogojem, da bo prišlo do izvedbe GOI del.

- člen

ODSTOP OD POGODBE

Naročnik lahko odstopi od te pogodbe, če:

- izvajalec po pisnem pozivu naročnika in dodatnem roku ne prične z deli ali z njimi po prekinitvi ne nadaljuje;

- izvajalec zamuja s projektiranjem za več kot 3 dni;

- naročnik ugotovi, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke;

- oddana dokumentacija ni ekonomsko sprejemljiva in učinkovita, oziroma če onemogoča izvedbo projekta glede na finančne okvire naložbe in če naročnik zavrne potrditev ustreznosti oddane dokumentacije;

- izvajalec brez soglasja naročnika odda dela podizvajalcem, ki niso bili navedeni v ponudbi;

- izvajalec krši obveznosti, dogovorjene v tej pogodbi;

- naročnik odstopi od izvedbe posamezne faze javnega naročila zaradi razlogov na strani naročnika;

- je bilo javno naročilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- je bil v času oddaje javnega naročila  izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu,

- nastopijo razlogi na strani naročnika.

V primeru odstopa od te pogodbe iz zgoraj navedenih razlogov (razen iz razloga, navedenega v zadnji alineji), naročnik ustavi vsa plačila izvajalcu do ugotovitve nastale škode, ki jo je izvajalec dolžan plačati. Odstop od te pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. Naročnik bo istočasno z odstopom od te pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če naročnik odstopi od te pogodbe iz razlogov, navedenih v prvem odstavku tega člena, lahko izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen za neizpolnitev v višini 50 % pogodbene vrednosti. Za uveljavljanje pogodbene kazni naročnik izvajalcu izstavi račun, ki ga je izvajalec dolžan poravnati v roku osem dni od izstavitve.

RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

- v zvezi z zaposlovanjem na črno.

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo, bo naročnik o tem obvestil izvajalca v roku deset dni.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe te pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti te pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se ta pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza te pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v roku 20 dni od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se ta pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je ta pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 60 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 60. dan od seznanitve s kršitvijo. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o ugotovljeni kršitvi najkasneje v roku 5 delovnih dni od pravnomočnosti odločitve državnega organa ali sodišča o kršitvah delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca te pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

- člen

PODIZVAJALCI

Izvajalec lahko del javnega naročila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme oddati celotnega javnega naročila.

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam, s svojimi delavci in materialom. Izvajalec sme podizvajalca po lastni izbiri vključiti v dela po tej pogodbi le na podlagi predhodnega soglasja naročnika, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.

- člen

V primeru, da naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi, mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matično številko, davčno številko in številko transakcijskega računa),

- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

- podatke o predmetu, količini in vrednosti del ter roku izvedbe teh del,

- morebitno zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo.

Izvajalec se obvezuje, da se bo z aneksom iz prejšnjega odstavka tega člena zavezal, da bo pogodbe o odstopu terjatev po tej pogodbi sklepal samo s soglasjem naročnika.

Podatki o podizvajalcih:

| Podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in številka transakcijskega računa, zakoniti zastopnik) | Vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec | Vrednost del podizvajalca ali % glede na pogodbeno vrednost | Zahtevano je neposredno plačilo |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DA / NE |

Če  podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Če bo podizvajalec v skladu in tako, kot je določeno v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:

- glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- mora glavni izvajalec svojemu računu priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu.

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu. Naročnik o izvedenem plačilu obvesti izvajalca na e-naslov: ________________________________.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v roku pet dni po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v roku deset dni od prejema predloga.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi in zanj tudi ni dobil naknadnega soglasja naročnika, ima pravico izvajalcu (v primeru samostojnega nastopa) oziroma nosilcu posla (v primeru skupne ponudbe) zaračunati pogodbeno kazen v višini 1% obračunske vrednosti brez DDV. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preveri kateri podizvajalci opravljajo dela. Vsi podizvajalci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

(*Člen se uporabi le v primeru, da bo izvajalec izvedel naročilo s podizvajalcem.)

- člen

VIŠJA SILA

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju te pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna pisno obvestiti nasprotno pogodbeno stranko o nastanku in prenehanju višje sile, in sicer v dveh delovnih dneh po nastanku oziroma prenehanju le-te.

Pogodbeni roki se podaljšajo najmanj za dobo trajanja višje sile. Novi roki se dogovorijo s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

- člen

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

Izvajalec mora imeti skladno z veljavno zakonodajo za ves čas trajanja te pogodbe zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam, v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. Višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 100.000,00 EUR.

- člen

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izvajalec se, kot pogoj za veljavnost te pogodbe, zavezuje ob podpisu te pogodbe, izročiti dve lastni bianco menici skupaj z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menic kot zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, in sicer v višini 10 % pogodbene vrednosti z veljavnostjo najmanj do 31.12.2027 oziroma najmanj 30 dni od izdaje potrdila o prevzemu po pogodbi za GOI dela.

Če se med trajanjem izvedbe te pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kvaliteta in količina, mora izvajalec v roku deset dni od podpisa aneksa k tej pogodbi predložiti novo finančno zavarovanje v skladu s spremembami te pogodbe, opredeljenih v aneksu.

V primeru, da se GOI dela ne bodo pričela do 31. 12. 2027 bo izvajalec na podlagi naročnikove zahteve, finančno zavarovanje podaljšal.

Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da izvajalec storitve ne opravlja v skladu s to pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali z dokumentom Izhodišča za pripravo PZI, ki je priloga razpisni dokumentaciji;

- če bo naročnik odstopil od te pogodbe zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik odstopil od te pogodbe zaradi zamude izvajalca;

- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe.

- člen

AVTORSTVO IN LASTNIŠTVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Projektna dokumentacija PZI, ne glede na stopnjo dodelanosti listin (načrtov, elaboratov, študij itd.) ki jo izdela izvajalec, z izročitvijo oziroma posredovanjem naročniku postane last naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi samo s soglasjem naročnika. Izvajalec je dolžan hraniti izvod kompletne izdelane projektne dokumentacije PZI v svojem arhivu.

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje in jamči, da so vsi sodelujoči avtorji, ki so izdelali katerikoli del projektne dokumentacije PZI po tej pogodbi, dovolili uporabo svojega dela in zato izključno in izrecno na izvajalca prenesli vse materialne avtorske pravice na navedenih delih v obsegu, ki ga določa 22. člen Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 - ZKUASP, 59/19, 130/22; v nadaljevanju: Zakon o avtorski in sorodnih pravicah), in sicer: pravico reproduciranja, distribuiranja, predelave, javnega prikazovanja in dajanja na voljo javnosti (objavo na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih), brez časovne omejitve, brez teritorialne omejitve, hkrati je prenos ekskluziven. Navedene materialne avtorske pravice so avtorji prenesli neomejeno in jih izvajalec izvršuje brez vnaprejšnjega soglasja posameznega avtorja. Poleg  tega so avtorji izvajalcu podelili pravico, da prenese vse zgoraj navedene materialne avtorske pravice ekskluzivno na naročnika in naročnik lahko z njimi prosto razpolaga.

S to pogodbo se izvajalec zavezuje, da na naročnika prenaša vse materialne avtorske pravice, ki jih določa 22. člen Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, in sicer: pravico reproduciranja, distribuiranja, predelave, javnega prikazovanja in dajanja na voljo javnosti (objavo na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih), brez časovne omejitve, brez teritorialne omejitve, hkrati je prenos ekskluziven. Navedene materialne avtorske pravice s to pogodbo izvajalec prenaša na naročnika neomejeno in jih lahko naročnik izvršuje in z njimi prosto razpolaga brez vnaprejšnjega soglasja izvajalca. Poleg tega izvajalec jamči, da materialnih avtorskih pravic ne bo prenesel na nikogar drugega.

Naročnik se obvezuje spoštovati moralne avtorske pravice izvajalca.

- člen

POOBLAŠČENA PREDSTAVNIKA

Skrbnica te pogodbe s strani naročnika je Primož Pernat. Pooblaščen predstavnik naročnika je Anton Brodnik.

Izvajalec za svojega pooblaščenega predstavnika določa ________________________, ki je pooblaščen/a, da kot vodja projektiranja zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki zadevajo izvrševanje ali uveljavitev te pogodbe.

- člen

SOGLASJE ZA OBDELAVO PODATKOV

Naročnik soglaša ter dovoljuje izvajalcu, da v primerih, ko je to potrebno za izvrševanje ali uveljavitev te pogodbe in/ali pravic izvajalca po tej pogodbi, izvajalec posreduje podatke in informacije o naročniku, o tej pogodbi in v zvezi s to pogodbo tretjim osebam in mnenjedajalcem, kakor tudi da opravi poizvedbe pri pristojnih državnih in drugih organih in institucijah, drugih mnenjedajalcih ali tretjih osebah, katerim naročnik s podpisom te pogodbe dovoljuje posredovanje podatkov in informacij (proti predložitvi te pogodbe).

- člen

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Ta pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist:

- za pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerimi je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, izvajalcu ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- člen

REŠEVANJE SPOROV (MEDIACIJA)

Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali reševati sporazumno. Če spora na ta način ne bo možno rešiti, si bosta pogodbeni stranki prizadevali rešiti morebitni spor iz te pogodbe z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora. Če to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče. Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta v morebitnem sodnem sporu iz te pogodbe, soglašali s predložitvijo spora v mediacijo.

- člen

KONČNE DOLOČBE

Ta pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank, pod pogojem, da izvajalec predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ta pogodba se lahko spremeni ali dopolni z aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Odstop te pogodbe tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od te pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

Ta pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka en izvod.

Pogodba je veljavna do izteka vseh pogodbenih obveznosti, predvidoma do izteka gradbenih del.

Številka: __________

V _______, __________________________	 V Velenju, __________________________

IZVAJALEC					 NAROČNIK

________________________			 Mestna občina Velenje

Peter Dermol, župan

________________________		               _________________________

Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju.