Tehnične specifikacije naročila

RAZVOJ, VZPOSTAVITEV, VZDRŽEVANJE IN NADGRADNJA INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA DIGITALIZACIJO UPRAVNIH POSTOPKOV NA UPRAVNIH ENOTAH

JN z oznako:

ODDPUE-41/2024

Ljubljana, 2025

KAZALO

1.	UVOD	3

1.1	Namen naročila	3

1.2	Trenutno stanje	3

2.	PREDMET JAVNEGA NAROČILA	4

2.1	Aktivnost 1: Razvoj in vzpostavitev informacijske rešitve	4

2.2	Aktivnost 2: Uvedba na upravne enote in usposabljanje	4

2.3	Aktivnost 3: Osnovno vzdrževanje	4

2.4	Aktivnost 4: Podpora naročniku	5

2.5	Aktivnost 5: Nadgradnje in spremembe informacijskega sistema	6

2.6	Aktivnost 6: Nadgradnje - Računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami	6

2.7	Aktivnost 7: Usposabljanja	6

3.	OPIS FUNKCIONALNIH IN NEFUNKCIONALNIH ZAHTEV	7

3.1	Osnovna izhodišča	7

3.2	Funkcionalne zahteve	7

3.3	Nefunkcionalne zahteve za nadgradnje in spremembe	8

4.	METODOLOŠKE ZAHTEVE	14

4.1	Organizacija	14

4.2	Vodenje in koordinacija	14

4.3	Proces RTP – razvoj, test, produkcija	14

5.	IZVEDBA PROJEKTA	15

5.1	Zagonske aktivnosti ob podpisu pogodbe – 1.A	16

5.2	Analiza zahtev – 1.B	16

5.3	Priprava Projekta za izvedbo (PZI) – 1.C	16

5.4	Razvoj in vzpostavitev informacijske rešitve na infrastrukturi naročnika – 1.D	16

5.5	Uvedba rešitve na prvo upravno enoto – 2.A	17

5.6	Uvedba rešitev na vse UE – 2.B	18

5.7	Osnovno vzdrževanje – 3.A	18

5.8	Podpora naročniku – 4.A	19

5.9	Nadgradnje in spremembe informacijskega sistema, Nadgradnje - Računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami in Usposabljanje – 5.A, 6.A in 7.A	19

5.10	Zaključek projekta in primopredaja sistema – 8	19

6.	DOKUMENTI IN PRILOGE	20

UVOD

Namen naročila

Predmet javnega naročila obsega razvoj, vzpostavitev, vzdrževanje in nadgradnjo informacijske rešitve za digitalizacijo upravnih postopkov na upravnih enotah. Zaradi velikega obsega upravnih postopkov na upravnih enotah bo začetni razvoj in vzpostavitev informacijskega sistema osredotočena na elektronsko podporo upravnim postopkom s področja tujcev. Informacijska rešitev se lahko, glede na potrebe, postopoma širi na druge organe državne uprave.

V času povečane migracije in globalizacije postaja potreba po sodobnih in učinkovitih rešitvah na področju upravljanja postopkov za tujce vse bolj pereča. Tujci, ki prihajajo v našo državo zaradi dela, študija ali drugih razlogov, pričakujejo, da bodo postopki hitri, pregledni in uporabniku prijazni. Poleg tega morajo javni uslužbenci imeti na voljo orodja, ki jim omogočajo hitro in natančno obdelavo zahtevkov, upravljanje podatkov in spremljanje statusa posameznih postopkov.

Poglavitna naloga javne uprave je zagotavljanje kakovostnih, hitrih, dostopnih, jasnih in enostavnih storitev, ki odgovarjajo na potrebe državljanov in gospodarstva. Ključnega pomena je, da te storitve izvajajo javni uslužbenci, ki so strokovni, odgovorni, prijazni in motivirani ter sledijo visokim etičnim standardom in so usmerjeni v reševanje izzivov uporabnikov. Za dosego tega standarda pa morajo biti tudi sami deležni ustrezne podpore.

Na področju upravnih enot, ki obravnavajo postopke za tujce, trenutno ni vzpostavljene celovite elektronske podpore za ključne procese, kot so izdaja dovoljenj za prebivanje, delovnih dovoljenj in drugih pomembnih dokumentov. Zaradi ročne obdelave so postopki dolgotrajni, obremenjujoči in bolj dovzetni za napake, kar ustvarja dodatno obremenitev za zaposlene. To hkrati pomeni, da tujci, ki iščejo pravno podlago za bivanje in delo, nimajo zagotovljenih optimalno hitrih in transparentnih storitev, kar povečuje nezadovoljstvo uporabnikov in zmanjšuje učinkovitost javne uprave.

Vzpostavitev sodobnega informacijskega sistema za digitalizacijo teh procesov bi omogočila avtomatizacijo in optimizacijo delovnih postopkov ter posledično prispevala k večji preglednosti, hitrejši obdelavi vlog ter manjši obremenitvi zaposlenih. Digitalna podpora bi državnim uradnikom omogočila, da svoje delo opravljajo natančneje in hitreje, kar bi okrepilo zaupanje javnosti v delo uprave in izboljšalo kakovost storitev za uporabnike.

Trenutno stanje

Trenutno pomanjkanje celovite in učinkovite informacijske podpore pri obravnavi postopkov za tujce na upravnih enotah predstavlja pomemben izziv. Javni uslužbenci pri izvajanju teh postopkov uporabljajo številne različne informacijske sisteme, ki med seboj niso povezani. To zahteva večkratne ročne poizvedbe in vnose podatkov v posamezne, nepovezane aplikacije, kar povečuje potreben čas in dodatno obremenjuje zaposlene.

Zaradi odsotnosti integriranega sistema so postopki administrativno zahtevnejši in časovno potratni, saj morajo zaposleni pridobivati podatke iz več virov in aplikacij. Takšna razdrobljenost informacijskih rešitev negativno vpliva na hitrost in učinkovitost obdelave vlog, kar vodi v daljše čakalne dobe in večjo administrativno obremenitev.

Uvedba enotnega informacijskega sistema bi prinesla poenostavitev in optimizacijo postopkov, saj bi javnim uslužbencem omogočila hitrejši dostop do ključnih informacij, zmanjšala potrebo po ročnih poizvedbah in tako povečala preglednost ter dostopnost storitev za uporabnike.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je razvoj, vzpostavitev, vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za digitalizacijo upravnih postopkov na upravnih enotah. Storitve, ki se bodo v okviru tega javnega naročila izvajale so:

  - Razvoj in vzpostavitev informacijske rešitve,

  - Uvedba na upravne enote in usposabljanje,

  - Osnovno vzdrževanje,

  - Podpora naročniku,

  - Nadgradnje in spremembe informacijskega sistema,

  - Nadgradnje - Računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami in

  - Usposabljanja.

Konkretne storitve so razdeljene glede na način njihovega naročanja in obračunavanja v posamezne aktivnosti, ki so podrobneje navedene v nadaljevanju:

- Aktivnost 1: Razvoj in vzpostavitev informacijske rešitve: 1 komplet;

- Aktivnost 2: Uvedba na upravne enote in usposabljanje: 3.820 ur;

- Aktivnost 3: Osnovno vzdrževanje: 28 mesecev;

- Aktivnost 4: Podpora naročniku: 3.000 ur;

- Aktivnost 5: Nadgradnje in spremembe informacijskega sistema: 13.838 ur;

- Aktivnost 6: Nadgradnje - Računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami: 2.291 ur;

- Aktivnost 7: Usposabljanja: 450 ur.

Pogoj za izdajo računa je podpisan prevzemni zapisnik s strani naročnika.

Aktivnost 1: Razvoj in vzpostavitev informacijske rešitve

Storitve razvoja in vzpostavitve informacijske rešitve so vezane predvsem na razvoj informacijske rešitve, izvedbo integracij z drugimi informacijskimi sistemi in aktivnosti namestitve informacijske rešitve na infrastrukturo naročnika.

Aktivnost 2: Uvedba na upravne enote in usposabljanje

Aktivnosti uvedbe informacijske rešitve na upravne enote in Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (MNZ) in usposabljanje zajemajo uvedbo informacijske rešitve na 58 upravnih enot in MNZ. Prehod v produkcijo pomeni, da je rešitev uvedena v redno delo upravne enote. Na dogovorjeni datum je nova rešitev v celoti pripravljena za redno delo, vključno z vsemi nastavitvami, obrazci, šifranti. Ob začetku uvedbe mora izvajalec do 7 dni oz. v dogovoru z naročnikom zagotoviti pomoč uporabnikom na lokaciji sami. Po enomesečnem delovanju v skladu s pričakovanji naročnika in upravne enote, naročnik in izvajalec podpišeta primopredajni zapisnik. S podpisom primopredajnega zapisnika se prične redno obratovanje. Uspešna uporaba je predpogoj za izstavitev računov. Izvajalec na lokaciji uporabnika izvede usposabljanje uporabnikov ob uvedbi.

Storitve iz te kategorije se izvajajo izključno na podlagi vnaprejšnjega pisnega naročila s strani naročnika, kjer so definirani vsebina, obseg in rok za realizacijo naročila. Storitve se obračunajo glede na dejansko opravljeno delo in glede na dogovorjeno ceno dela.

Aktivnost 3: Osnovno vzdrževanje

Osnovno vzdrževanje zajema sledeče storitve:

- Zagotavljanje ustrezne razpoložljivosti, odzivnosti in usposobljenosti sodelujočih kadrov;

- Izvajanje administrativnih in skrbniških nalog, povezanih z izvajanjem pogodbe;

- Stalno in pravilno delovanje sistema in povezav z zunanjimi sistemi;

- Proučitev razlogov napačnega delovanja informacijskega sistema (diagnostika, reševanje, koordinacija in obveščanje), če se ugotovi, da gre za napake in odprava le-teh;

- Vzdrževanje kode in vzdrževanje aktualnosti zadnje verzije dokumentacije sistema (tehnične in uporabniške - odlaganje zadnje verzije kode in dokumentacije ob vsaki novi namestitvi v SVN naročnika skladno z GTZ);

- Redno preverjanje pravilnosti in optimalnosti delovanja sistema preko dnevniških datotek in standardnih orodij ter obveščanje naročnika v primeru zaznanih posebnosti;

- Podporo in vzdrževanje obstoječih izmenjav, integracij, servisov in delovanja sistema;

- Vzdrževanje obstoječih funkcionalnosti v sistemu;

- Nameščanje nadgradenj in popravkov v dogovoru z naročnikom;

- Odpravo težav in/ali napak v delovanju sistema, servisih, integracijah, izmenjavah;

- Optimizacija obstoječih, že vgrajenih, uporabniških funkcionalnosti;

- Prilagoditve in optimizacije ob povečanih obremenitvah sistema;

- Prilagoditve zaradi možnih migracij na nove generacije/verzije sistemskega okolja;

- Prilagoditve in posege v skladu s potrebami naročnika (prilagajanje spremembam na strani integratorjev, odpravljanje motenj, optimizacije);

- Takojšnje intervencije v primeru anomalij, ki jih zazna sam ali jih sporoči naročnik oziroma uporabniki;

- Učinkovito pomoč in svetovanje ključnim uporabnikom na strani naročnika in na strani ponudnikov storitev;

- Oblikovanje in podajanje predlogov, rešitev za optimizacijo delovanja;

- Samostojno usklajevanje s sistemsko službo;

- Redna kvartalna poročila o delovanju informacijskega sistema.

Način obračunavanja storitev iz te kategorije je dogovorjeni fiksni mesečni znesek oziroma pavšal. Naročanje skrbnika ni potrebno. Osnovno vzdrževanje se prične izvajati z vzpostavitvijo informacijske rešitve v produkcijo. Obvezno je redno mesečno poročanje o dejansko opravljenem delu, njegovi vsebini in obsegu ter dejanskih stroških iz tega naslova.

Aktivnost 4: Podpora naročniku

Podpora naročniku zajema sledeče storitve:

- Sodelovanje z naročnikom in sistemsko službo ter z drugimi poslovnimi partnerji naročnika v primeru medsebojno povezanih in odvisnih sistemov;

- Pomoč pri odpravi motenj pri delovanju in uporabi informacijskega sistema (diagnostika, reševanje, koordinacija in obveščanje) in izredni tehnični posegi na sistemu, aplikacijah in podatkovnih zbirkah glede na zahteve naročnika;

- Priprava statističnih in analitičnih izdelkov;

- Nudenje podpore med rednim delovnim časom naročnika;

- Vzpostavitev enotne vstopne točke za prijavo napak;

- Nudenje podpore v skladu s postopki, metodami in orodji, ki jih zahteva lastnik programske opreme;

- Izvajanje tehničnih pregledov kakovosti (oddaljene storitve za spremljanje nujnih opozoril in tehničnih težav);

- Zagotovitev reševanja težav standardne programske kode v skladu z zahtevanimi odzivnimi časi;

- Zagotovitev reševanja težav lastne programske kode naročnika v skladu z zahtevanimi odzivnimi časi;

- Zagotovitev reševanja težav standardne programske kode s strani lastnika programske opreme;

- Izvajanje podpore delovanja sistema v izjemnih situacijah, ko naročnik samostojno ne more zagotoviti operativne podpore iz različnih razlogov;

- Podpora pomoči uporabnikom na zahtevo.

Storitve iz te kategorije se izvajajo izključno na podlagi vnaprejšnjega pisnega naročila s strani naročnika, kjer so definirani vsebina, obseg in rok za realizacijo naročila. Če izvajalec tako storitev izvede brez naročila naročnika, nosi stroške izvedbe sam. Obvezno je redno mesečno poročanje o dejansko opravljenem delu (kdo, kaj, kdaj, koliko in zakaj je delal). Storitve se obračunajo glede na dejansko opravljeno delo in glede na dogovorjeno ceno dela.

Aktivnost 5: Nadgradnje in spremembe informacijskega sistema

Nadgradnje in spremembe sistema zajemajo sledeče storitve:

- Dopolnjevanje obstoječih in uvajanje novih uporabniških funkcionalnosti v sistemu po zahtevah naročnika;

- Prilagoditve in nadgradnje zaradi povezovanja sistema z drugimi notranjimi in/ali zunanjimi informacijskimi sistemi (integracijski vmesniki);

- Nenačrtovane razvojne naloge, za katere se bo v času trajanja pogodbe izkazalo, da so potrebne za delovanje sistema;

- Takojšnja odprava varnostnih tveganj v povezavi z ugotovitvami varnostnih pregledov kode ali penetracijski testov.

Storitve iz te kategorije so povezane z nadgradnjami in se izvajajo izključno na podlagi vnaprejšnjega pisnega naročila s strani naročnika, kjer so definirani vsebina, obseg in rok za realizacijo naročila. Če izvajalec tako storitev izvede brez naročila naročnika, nosi stroške izvedbe sam. Obvezno je redno mesečno poročanje o dejansko opravljenem delu (kdo, kaj, kdaj, koliko in zakaj je delal). Storitve se obračunajo do dogovorjene višine, zapisane v pisnem naročilu posamezne storitve, če je bilo delo dejansko opravljeno.

Aktivnost 6: Nadgradnje - Računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami

Računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami zajemajo sledeče storitve:

- Dodajanje ostalih upravnih postopkov v informacijski sistem, ki se izvajajo na upravnih enotah;

- Preverjanje delovanja na različnih tehnoloških okoljih, preučevanje tehnoloških novosti povezanih z vzdrževano programsko opremo ter priprava predlogov in ukrepov za izboljšanje zanesljivosti in optimalnosti njenega delovanja;

- Komunikacija in usklajevanje z naročnikom in uporabniki, glede nadgradenj vzdrževane programske opreme;

- Sodelovanje pri analizi in pripravi podrobnih tehničnih implementacijskih specifikacij uporabniških zahtev za dodajanje novih in izboljšanje obstoječih funkcionalnosti programske opreme;

- Druge računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami.

Storitve iz te kategorije so povezane z nadgradnjami in se izvajajo izključno na podlagi vnaprejšnjega pisnega naročila s strani naročnika, kjer so definirani vsebina, obseg in rok za realizacijo naročila. Če izvajalec tako storitev izvede brez naročila naročnika, nosi stroške izvedbe sam. Obvezno je redno mesečno poročanje o dejansko opravljenem delu (kdo, kaj, kdaj, koliko in zakaj je delal). Storitve se obračunajo do dogovorjene višine, zapisane v pisnem naročilu posamezne storitve, če je bilo delo dejansko opravljeno.

Aktivnost 7: Usposabljanja

Usposabljanje uporabnikov in administratorjev za delo z IS zajemajo sledeče storitve:

- Priprava elektronskih gradiv;

- Izvedba usposabljanja:

  - Uvajanje uporabnikov v obsegu 5 ur letno na lokacijo za lokacije z manj kot 50 uporabniki, oziroma 10 ur za lokacije s 50 ali več uporabniki;

  - Predstavitev dopolnitev aplikativne programske opreme ob večjih spremembah (predstavitveni seminar, ob vsaki nadgradnji oziroma najmanj 1x letno).

Usposabljanja se izvajajo praviloma spletno.

Storitve iz te kategorije se izvajajo izključno na podlagi vnaprejšnjega pisnega naročila s strani naročnika, kjer so definirani vsebina, obseg in rok za realizacijo naročila. Storitve se obračunajo glede na dejansko opravljeno delo in glede na dogovorjeno ceno dela.

OPIS FUNKCIONALNIH IN NEFUNKCIONALNIH ZAHTEV

Osnovna izhodišča

Novi informacijski sistem vzpostavlja celovito avtomatizacijo upravnih postopkov. Informacijski sistem je zasnovan kot namenski aplikativni sistem, ki mora zagotavljati visoko stopnjo uporabniške prijaznosti in intuitivnosti. Namenjen je strokovni podpori uporabnikom pri izvajanju delovnih procesov in nalog, s ciljem zagotoviti sistematično vodenje skozi vse faze upravnih postopkov. Pri razvoju sistema je bistvenega pomena maksimalna integracija naprednih digitalnih rešitev, vključno z umetno inteligenco, za zagotavljanje višje stopnje učinkovitosti, prilagodljivosti in inovativnosti. Nova samostojna informacijska rešitev, bo umeščena na centralno infrastrukturo v upravljanju MDP (DRO).

Funkcionalne zahteve

Izvajalec je obvezan implementirati informacijski sistem z naslednjim naborom funkcionalnosti:

Informacijska rešitev, ki je predmet javnega naročila, mora omogočati uporabnikom nemoteno delo z uporabo vseh relevantnih tehnologij (npr. MS Edge, Mozilla Firefox, Chrome, Safari) odjemalca in operacijskih sistemov (npr. MS Windows, Linux, Mac OS) brez namestitvenih ali konfiguracijskih posegov na strani odjemalca, vključujoč brskalnik, operacijski sistem ali katerokoli komponento uporabniške delovne postaje.

Avtentikacija uporabnikov poteka prek sistema Active Directory (AD), zato morajo biti vsi uporabniki vnaprej ustrezno registrirani v centralnem imeniku Active Directory Ministrstva za javno upravo (MDP). Vse delovne postaje so vključene v enotno domeno, kar omogoča centralizirano upravljanje uporabnikov in zagotavljanje varnostnih zahtev v skladu z določili MDP.

Nov informacijski sistem mora zagotavljati strukturiran in urejen informacijski okvir, ki uporabnikom na upravnih enotah nudi vse potrebne podatke za sprejemanje premišljenih in pravočasnih odločitev. Sistem mora omogočati celovit pregled nad potekom postopkov, vključno z jasnim prikazom posameznih faz, dodeljenih nalog, časovnih mej izvedenih dejanj ter integriranim koledarjem za natančno spremljanje rokov.

Poleg tega se informacijski sistem povezuje z naslednjimi zunanjimi informacijskimi sistemi, kar omogoča izmenjavo podatkov in zagotavlja, da so vsi procesi usklajeni z ostalimi sistemi v okviru organizacije in širše.

- Jedro elektronskih postopkov JEP omogoča celovito konfiguracijo digitalnih storitev javne uprave, vključno z izdelavo in spletnim izpolnjevanjem elektronskih obrazcev, ki so pripravljeni za pred izpolnjevanje podatkov prek povezave z javnimi evidencami. V okviru JEP mora biti omogočena izbira obrazcev prošenj in prilog, določenih s Pravilnikom o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca, načinu zajemanja prstnih odtisov, načinu označitve prenehanja ter ceni izkaznice dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca (Uradni list RS, št. 83/21, 17/22 in 98/23), Pravilnikom o potrdilu o prijavi prebivanja in dovoljenju za prebivanje za državljane Evropske unije ter njihove družinske člane in družinske člane slovenskih državljanov (Ur. list RS, št. 17/22, 98/23 in 129/23) in Pravilnikom o dovoljenju za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane (Ur. list RS, št. 17/22, 98/23 in 129/23). Ti obrazci bodo integrirani v nov informacijski sistem, kjer bodo dostopni in izbrani prek JEP.

- Dokumentni sistem Krpan (DS Krpan) predstavlja centralizirano informacijsko rešitev za upravljanje z dokumenti v javni upravi. Glede na zahteve posameznega postopka bodo podatki posredovani ali pridobljeni iz DS Krpan. V novem informacijskem sistemu bodo za zajem, številčenje, potrjevanje/podpisovanje in odpremljanje dokumentov uporabljeni mikroservisi, ki so del funkcionalnosti dokumentnega sistema Krpan.

- Skupni aplikacijski gradnik Pladenj omogoča standardizirano izvajanje elektronskih podatkovnih poizvedb. Glede na specifične zahteve posameznega postopka bo v novem informacijskem sistemu sprožen postopek za pridobivanje dokazil po uradni dolžnosti prek Pladnja, bodisi ročno bodisi sistemsko.

- Register tujcev (RT) predstavlja osrednjo evidenco dovoljenj za prebivanje in preklicev prebivanja tujcev. Novi informacijski sistem bo povezan z RT za namene pridobivanja in posredovanja vseh relevantnih podatkov (npr. podatki iz prošenj) in dokumentov (npr. potrdila o vloženih prošnjah).

Novi informacijski sistem mora vključevati modul za izračun zadostnih sredstev za preživljanje, skladno s Pravilnikom o načinu ugotavljanja zadostnih sredstev za preživljanje v postopku izdaje dovoljenja za prebivanje (Uradni list RS, št. 103/22 in 109/23).

Novi informacijski sistem mora omogočati tudi pripravo pametnih e-obrazcev, kot so dopisi za dopolnitev prošnje, odločbe, pozivi, obrazci potrdil o vloženi prošnji, ipd (npr. omogočena mora biti tudi izbira obrazca potrdila o vloženi vlogi za izdajo prvega enotnega dovoljenja za prebivanje in delo za namen zaposlitve, ki ga upravna enota izda v skladu s prvim odstavkom 25. člena Zakona o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na upravnih enotah (ZUOPUE)).

Dokumenti, ki bodo nastali v postopku izdaje dovoljenj tujcem, se bodo hranili v sistemu CEH/IMIS. V DS Krpan in novem informacijskem sistemu se bodo hranile povezave do teh dokumentov.

Novi informacijski sistem mora uporabnikom omogočati enostaven dostop do jasnih in podrobnih navodil za uporabo posameznih funkcionalnosti. Izvajalec je dolžan pripraviti celovita navodila za uporabo sistema, ki bodo zagotovila pravilno in učinkovito uporabo vseh funkcionalnosti.

Končni obseg in podrobnosti zahtev informacijske rešitve, za katere bo naročnik potrdil razvoj in nadaljnje nadgradnje, bosta usklajena z naročnikom v fazi priprave projektne zasnove in izvedbenega načrta (PZI). Naročnik in izvajalec se lahko za posamezne zahteve dogovorita o morebitnih spremembah predlagane izvedbe, z namenom zagotovitve enako kakovostne ali boljše izvedbe storitev.

Nefunkcionalne zahteve za nadgradnje in spremembe

Uporabnost

Informacijski sistem mora biti zasnovan kot sodobna rešitev, ki omogoča uporabniku na čim bolj enostaven, učinkovit in prijazen način izvesti vse poslovne procese predvidene za zagotavljanje zakonskih zahtev. Omogočati morajo standardizacijo in avtomatizacijo procesov ter vključitev napredne digitalne rešitve, kot je umetna inteligenca povsod tam, kjer je to mogoče in smotrno.

Tudi po nadgradnjah in spremembah mora zagotavljati enostavno (intuitivno) uporabo funkcionalnosti. Kjerkoli je pričakovana takojšnja interakcija z uporabnikom, mora rešitev uporabniku ponuditi takojšen odziv in biti čim bolj prilagojena učinkoviti uporabi (čim manjše število korakov za izvedbo določenega postopka, čim hitrejši dostop do kakovostnih informacij).

Ključna zahteva glede funkcionalnosti uporabniškega vmesnika je enostavnost uporabe in hitra odzivnost. Med drugim mora uporabniški vmesnik slediti naslednjim smernicam:

- Ustrezno segmentiranje in zaporedje vnosnih form, ki uporabniku dajeta jasno informacijo glede statusa in procesa zajema podatkov;

- Uporaba pred izpolnjevanja ali izbire možnih vrednosti, kjer je to le mogoče;

- Vnos podatkov na enem mestu, ponovna uporaba podatkov, ki so že zajeti v rešitev ali v drugih povezanih informacijskih sistemih, s katerimi je zagotovljena izmenjava podatkov. Enkratni zajem oziroma vnos podatkov v šifrante ter avtomatični prenos teh podatkov v vse module rešitve, ki uporabljajo te šifrante;

- Dvosmerna komunikacija z uporabnikom, kjer so na enoten način uporabljeni elementi, kot so sporočila o napakah, obvestila o napredku obdelave in podobno;

- Elementi morajo biti oblikovani tako, da v različnih brskalnikih in operacijskih sistemih omogočajo podoben videz in enakovredno funkcionalnost;

- Varno skupno delo več uporabnikov na enem zapisu, ki preprečuje, da bi isti element lahko hkrati urejala dva uporabnika, a omogoča hkraten ogled vsebine.

Uporabniški vmesnik za zajem podatkov mora biti uporabniku prijazen in mora omogočati:

- hitro iskanje in dostopnost ter učinkovit pretok dokumentov v e-obliki med nosilci aktivnosti v poslovnih procesih;

- enostavno upravljanje vlog notranjih in zunanjih uporabnikov, izmenjavo in upravljanje s šifranti, izpis predlog, dokumentov in poročil in omogočati ad hoc poizvedbe;

- uporabo smiselnih bližnjic, ki so uporabniku informacijske rešitve prijazne in bistveno skrajšajo čas pri delu s podatki;

- uporabo smiselnih kontrol, ki bodo uporabnikom rešitve pomagale pri pravilnem vnosu podatkov v sistem oziroma pri izvedbi posameznih funkcionalnosti rešitve, z namenom zmanjševanja napak pri vnosu podatkov se morajo ti v največji meri samodejno preverjati (npr. format zapisa podatka);

- kjer je le mogoče samodejni vnos podatkov oziroma izbira iz šifrantov/evidenc;

- uporabo alarmov, ki uporabnike opozarjajo pri pravočasni izvedbi oziroma zapadlosti rokov izvedbe;

- kjer je to mogoče (in ne moti funkcionalnosti), oznake polj vsebujejo kratka navodila za vnašanje;

- vizualna označitev obveznih vnosnih polj;

- polje z napačnim vnosom se vidno označi, ob napaki se izpišejo smiselna navodila;

- kjer je ustrezno, je stanje uporabnika v postopkih grafično prikazano ali predstavljeno na drug preprost in intuitiven način;

- uporabo pogovornih oken;

- kjer se v uporabniškem vmesniku prikazuje ali izpiše ura, je ta prikazana po lokalnem času in enotnem lokalnem formatu;

- polja v informacijski rešitvi oziroma na dokumentih, nad katerimi mora uporabnik sistema izvesti določene akcije, morajo biti vizualno opazni;

- ustrezne grafične oznake zadev in dokumentov, ki omogočajo ločevanje že v osnovnem pregledu;

- interaktivna uporabniška navodila;

- uporabnik mora pri svoji uporabi informacijske rešitve priti v stik samo s slovenskim jezikom.

Informacijski sistem se mora tudi po nadgradnjah in spremembah vidno odzivati na uporabnikove akcije. Vsaka akcija povzroči vidno (logično in prepoznavno) spremembo na uporabniškem vmesniku. Ko orodje ni odzivno, uporabniku to vidno prikaže (sprememba kurzorja, prikaz poteka postopka, ipd.).

Pomoč mora biti uporabniku dosegljiva na mestu, kjer jo le-ta dejansko potrebuje (pomensko povedni naslovi polj, namigi, ipd.). Uporabniku mora informacijska rešitev omogočati enostaven in enoten način dostopa do kratkih navodil za uporabo programa in opisa funkcionalnosti posameznih ukazov, kjer se vsakokrat odpre vsebina glede na lokacijo, kjer se uporabnik nahaja.

Velikost in podoba črk mora biti prilagojena dobri vidljivosti in berljivosti:

- sistem mora podpirati vnos, prikazovanje in tiskanje vseh znakov po standardnem naboru za lokalno okolje in

- sistem mora vsebovati funkcionalnosti za prilagoditev prikazane vsebine tiskanju.

Delo na vnosni formi mora biti prilagojeno delu s tipkovnico:

- standardno delovanje ključnih tipk na vseh mestih,

- smiselno prehajanje med polji (tipka TAB),

- smiselno fokusiranje na ukazne gumbe (delovanje tipke ENTER) in

- smiselna navigacija (tipke za listanje, puščice, ESC in podobno).

Informacijski sistem mora omogočati različne uporabniške vmesnike, ki se ločijo po izgledu, delovanju, vsebini in funkcionalnosti kot npr.:

- glavne strani – strani prek celotnega okna informacijske rešitve,

- pomožne strani – kot pojavna (pop-up) okna,

- izbirne strani – šifranti in

- pogovorna okna (dialog box) – nastavitve, opozorila in podobno.

Uporabniški vmesnik mora izpolnjevati zahteve odzivnega dizajna spletnih strani, tako da se uporabniški vmesnik vedno prilagodi napravi, s katero uporabnik dostopa do spletne strani. Funkcionalnost uporabniškega vmesnika se mora prilagoditi zaslonom na dotik in mora biti prilagojena za mobilne naprave na osnovi operacijskih sistemov Android in iOS. Taka funkcionalnost naj podpira potrjevanje in podpisovanje dokumentov, ogled dokumentov in vpogled v podatke neposredno v informacijsko rešitev.

Razpoložljivost

Redne posodobitve in tehnične izboljšave morajo biti praviloma izvedene tako, da to ne pomeni nedelovanja informacijskega sistema znotraj opredeljenega delovnega časa naročnika. Če se nedelovanju ni mogoče izogniti, mora biti vsaka načrtovana prekinitev delovanja (zaradi npr. nujnih popravkov programske ali strojne opreme, nadgradenj in drugih nujnih del) naročniku sporočena najmanj tri (3) delovne dni pred dejansko prekinitvijo. V sporočilu mora biti naveden razlog za prekinitev ter čas, v katerem bo izvedena prekinitev. Načrtovana prekinitev delovanja se lahko izvede izven delovnega časa naročnika oziroma skladno z delovnim procesom upravljavca infrastrukture, kar dogovorita izvajalec in naročnik.

V primeru večjih nepredvidenih dogodkov (npr. naravne nesreče), ko je treba nadomestiti infrastrukturo in/ali ponovno vzpostaviti delovanje same organizacije, je zahtevan čas ponovne vzpostavitve delovanja informacijskega sistema tri (3) dni.

Naročnik bo dnevno varnostno shranjeval vsebino podatkovne baze po navodilih izvajalca. Izvajalec pa mora zagotoviti, da je mogoče stanje sistema obnoviti na shranjeno stanje.

Zanesljivost

V okviru zagotavljanja zanesljivosti je treba zagotoviti več varnostnih in kontrolnih mehanizmov, ki bodo omogočali, da so podatki, ki jih uporabnik zahteva, celoviti, točni in odražajo stanje uporabnikovih zahtev.

Zanesljivost delovanja z vidika uporabnika (točke vnosa podatkov) pri vnosih podatkov mora biti zagotovljena z vgrajenimi kontrolami, ki v najvišji meri onemogočajo nepravilen vnos:

- vnos podatkov preko šifrantov, kjer je to mogoče in smiselno;

- preverjanje dolžin polj, podatkovnega tipa in formata podatka;

- vključitev drugih kontrol (npr. predvideni datum rešitve ne sme biti manjši kot evidentiranja);

- odstranjevanje odvečnih presledkov na začetku in koncu polja.

Visoko zanesljivost je treba zagotoviti tudi na nivoju podatkov. V okviru obravnave podatkov mora biti zagotovljeno preverjanje celovitosti podatkov, kjer mora informacijski sistem zagotoviti, da podatki niso v nobenem trenutku neskladni. V primeru, da pride do napak ali izpada informacijskega sistema, mora imeti zagotovljen mehanizem, ki omogoča prehod v predhodno konsistentno stanje.

Zmogljivost

Informacijski sistem mora tudi po nadgradnjah in spremembah zagotavljati:

- nemoteno delovanje in izvajanje funkcionalnosti vsem uporabnikom,

- nemoteno izmenjavo podatkov z drugimi informacijskimi sistemi, kot je opredeljeno v funkcionalnih zahtevah,

- odzivni čas uporabniškega vmesnika za navigacijo, prikaz ali urejanje podatkov tudi ob maksimalni predvideni obremenitvi ne sme biti nad tri (3) sekunde,

- odzivni čas uporabniškega vmesnika za pregled podatkov in prikaz poročil ter izvajanje obdelav bo natančno opredeljen v okviru poslovnih analiz pred izvedbo posameznih nadgradenj.

V primeru, da izvajalec zahtevanih odzivnih časov ne more doseči, mora identificirati vzrok, ki ga bo obravnaval skupaj z naročnikom. V primeru, da vzrok za performančne težave ne izvira iz drugih sistemov (ki se npr. odzivajo prepočasi pri izmenjavi podatkov, ipd.) ali iz informacijskih storitev, za katere je zadolžen naročnik, bo moral le-tega odpraviti.

Nadgradljivost in modularnost

Vsaka nadgradnja informacijskega sistema mora biti zasnovana na način, ki bo omogočala enostavno (tehnološko nezahtevno) in hitro izvajanje nadgradenj. Arhitekturna in tehnična zasnova morata omogočati dovolj enostavno dodajanje novih sklopov funkcionalnosti oziroma rešitev, ki bi izhajale iz naslova novih potreb oziroma zahtev naročnika. Informacijski sistem mora omogočati modularno nadgradnjo, v primeru potreb po dodatnih modulih, ki trenutno niso predmet tega javnega naročila. Glede na široko področje, ki ga informacijski sistem pokriva, naročnik ne more preprečiti sprejetje morebitnih zakonskih sprememb in je zato velika verjetnost, da bodo v času trajanja pogodbe potrebne nadgradnje informacijskega sistema.

Vsaka nadgradnje in s tem tudi celoten Informacijski sistem mora ustrezati merilom tehnološke sodobnosti, kar pomeni uporabo preizkušenih, uporabljenih in sodobnih tehnologij, ki se nadgrajujejo s strani dobaviteljev:

- Informacijski sistem je razvit in za svoje delovanje uporablja izključno preizkušene tehnologije, ki so na svojem tehnološkem segmentu uporabljene v slovenskem in mednarodnem okolju;

- Informacijski sistem je razvit in za svoje delovanje uporablja izključno sodobne tehnologije, ki se redno (vsaj 1x v zadnjih treh letih) nadgrajujejo in posodabljajo s strani dobaviteljev vsake od uporabljenih tehnologij;

- Informacijski sistem mora biti razvit tako, da omogoča samodejno namestitev nadgradenj v naročnikovem okolju (uporaba DevOps cevovodov).

Skalabilnost

Informacijsko rešitev bodo uporabljale upravne enote. Uvajanje rešitve v upravne enote bo postopno, zato mora biti sistem prilagojen na način, ki bo omogočal enostavno povečevanje zahteve po številu uporabnikov. Povečevanje števila uporabnikov oziroma drugih odjemalcev v okviru pričakovanih obsegov uporabe informacijske rešitve ne sme vplivati na poslabšanje zmogljivost sistema.

Varnost

Informacijska rešitev mora biti izdelana z upoštevanjem informacijske varnostne politike javne uprave ter vseh dobrih praks in rešitev, ki zagotavljajo zahtevano stopnjo informacijske varnosti.

Informacijska rešitev ne smejo vsebovati skritih ali nedokumentiranih funkcionalnosti. Imeti pozitivno opravljen varnostni preizkus izvorne programske kode po OWASP metodologiji, imeti pozitivno opravljen penetracijski preizkus delovanja izvajalnih programskih modulov.

Naročnik ima pravico preveriti varnostno ustreznost pred prevzemom aplikacije, izvajalec pa se zavezuje, da bo morebitne pomanjkljivosti aplikacije, ugotovljene z varnostnim pregledom aplikacije, odpravil v predpisanem roku, ki ga bo postavil naročnik. Strošek odprave ugotovljenih napak krije izvajalec. Naročnik ima pravico izvajanja varnostnih preizkusov tudi v fazi razvoja nadgradenj informacijske rešitve.

Izvajalec mora zagotoviti enkripcijo občutljivih podatkov na vseh delih rešitve, kjer bo prihajalo do prenosa podatkov.

Pri izvajanju storitev vzdrževanja in podpore je treba zagotoviti revizijsko sled izvajanja teh posegov.

Praviloma se daljinski posegi za vzdrževanje in podporo ne izvajajo. Izjemoma pa so možni, pod pogojem da je dostop odobren in nadzorovan s strani naročnika. Vsako zunanje izvajanje del mora biti vnaprej najavljeno in odobreno ter predložena ustrezna dokumentacija (poročilo) o opravljenih delih. Odgovornost za nedogovorjen poseg in s tem poslovno škodo naročnika, nosi izvajalec.

Več o informacijski varnosti in skladnosti z zakonodajo je navedeno v prilogi št. 1: Generične tehnološke zahteve.

Upravljanje z uporabniki in s pravicami dostopa

Upravljanje z uporabniki in nastavljanje njihovih pravic mora biti del Informacijske rešitve in mora biti rešeno centralno ter z možnostjo nastavitev za vsako posamezno upravno enoto. Vsaka upravna enota bo imela svojega vsebinskega skrbnika oz. administratorja, ki bo upravljal nastavitvami na nivoju upravne enote. Prav tako je potrebno omogočiti centralni dostop na nivoju vseh upravnih enot.

Upravljanje z vlogami in uporabniki mora biti urejeno na način, da omogoča naslednje funkcionalnosti:

- Pregled vseh aktivnih pravic dostopa za posameznega uporabnika;

- Centralno obvladovanje pravic za posamezne tipe uporabnikov sistema (notranje, zunanje);

- Dodajanje novega uporabnika na podlagi nove prošnje za dostop do sistema, omogočati mora dodajanje, spreminjanje, brisanje vlog, namenov in podpisov uporabnikov;

- Upravljanje profilov uporabnikov skladno z vlogami in pravicami;

- Vnos novih vlog, urejanje vlog ter ukinitev vlog. Omogočati mora status aktivna (veljavna) vloga in pasivna (neaktivna) vloga;

- Enostavni, hitri pregledi dodeljenih vlog in pravic administratorjem, tudi na nivoju filtracije njihovih pravic;

- Omogočanje izvoza in izpisa podatkov posamezne pravice, vloge in posameznega uporabnika in vseh uporabnikov.

Zaradi občutljivosti podatkov so vse akcije urejanja (dodajanje, popravljanje, ipd.) nadzorovane s sistemom uporabniških pravic, prav tako se beležijo vse revizijske sledi dostopov in urejanja. Podrobno o zahtevah glede revizijskih sledi je navedeno v prilogi št. 1: Generične tehnološke zahteve.

Upravljanje s šifranti

Informacijski sistem administratorjem zagotavlja enostavno in kakovostno upravljanje s šifranti ter omogoča vnos, spreminjanje in deaktiviranje (navidezno brisanje, ki onemogoči, da se vrednost izbere) vrednosti v šifrantih. Omogoča upravljanje skupnih šifrantov in seznamov.

Poleg možnosti urejanja šifrantov omogoča izvoz šifrantov v datoteko (oblika datoteke vsaj Excel in XML). Informacijski sistem v zvezi z upravljanjem s šifranti zagotavlja:

- Urejanje šifrantov prek grafičnega vmesnika, ki mora biti razumljivo vsebinskemu skrbniku rešitve, saj bo upravljanje vsebinskih šifrantov v njegovi pristojnosti;

- Časovno veljavnost zapisa v šifrantih - Journaling šifrantov (aktivni / neaktivni);

- Skrbnikom izpis posameznega ali vseh šifrantov, skupaj z zgodovino sprememb zapisov: veljavnostjo posameznega aktivnega ali pasivnega zapisa v šifrantih;

- Masovni uvoz, masovno brisanje, uvoz nove skupine šifrantov ali posameznega šifranta. Uvoz šifranta mora biti omogočen iz datotek formatov Excel in XML.

METODOLOŠKE ZAHTEVE

Organizacija

Izvajalec imenuje vodjo projekta in projektno skupino, ki bo sodelovala z naročnikom pri izvajanju pogodbe. Projektna skupina izvajalca mora biti sestavljanja skladno z razpisnimi zahtevami naročnika.

Vsa komunikacija med naročnikom in izvajalcem poteka izključno v slovenskem jeziku.

Vodenje in koordinacija

Naročnik zahteva, da bodo aktivnosti vodene skladno s sodobnimi metodološkimi pristopi, ki izhajajo iz dobrih praks oziroma uveljavljenih standardov, ki zagotavljajo nenehno sprotno prilagajanje načina izvedbe in podrobno načrtovanje manjših izvedbenih ciklov (snovanje, priprava, izvedba in zaključek) glede na trenutno dosežene rezultate ter usmerjenost k uporabniku.

Izvajalec mora v okviru vodenja in koordinacije izvajati naslednje naloge:

- planiranje nalog,

- zagotavljanje pravočasnosti in celovitosti izvedbe nalog izvajalca,

- zagotavljanje kakovosti izvedbe nalog izvajalca,

- redno komuniciranje z naročnikom,

- redni operativni sestanki po predhodnem dogovoru z naročnikom,

- spremljanje realizacije plana, napredka na projektu in redno poročanje naročniku,

- pravočasno opozarjanje naročnika na tveganja in spremembe na projektu,

- izvajanje strokovne koordinacije ekipe izvajalca in

- skrb za ažurno in celovito dokumentiranje razvojnih nalog.

Izvajalec mora imeti vzpostavljen proces v okviru razvojne metodologije, ki izdelke razvoja hrani v SVN Repozitoriju izvorne kode v okolju naročnika.

Projektni vodja izvajalca mora redno, v terminih, ki jih dogovorita naročnik in izvajalec pripraviti naročniku pregled o napredovanju realizacije pogodbenih obveznosti, kar vključuje tako poročanje o doseganju nalog iz plana izvedbe, kot ostalih zadolžitev, ki so bile dogovorjene sproti ob izvajanju projekta. Dolžan je tudi sproti izpostavljati vsa odprta vprašanja in problematiko, ki se pojavijo pri izvajanju nalog. Hkrati je dolžan med izvajanjem pogodbe pripravljati tudi vsa poročila.

Vsi usklajevalni in delovni sestanki med naročnikom in izvajalcem bodo morali biti dokumentirani v elektronski obliki, pri čemer mora zapisnike pripraviti izvajalec, naročnik pa jih potrdi.

Komuniciranje poteka v obliki elektronske pošte, sestankov, telefonsko ali Teams.

Proces RTP – razvoj, test, produkcija

Naročnik ima pri razvoju in namestitvi informacijskega sistema vzpostavljen proces, imenovan "RTP" (Razvoj-Test-Produkcija), ki določa tipičen način vzpostavljanja informacijskih sistemov. Uporablja se pri razvoju informacijskega sistema in pred vsako nadgradnjo informacijskega sistema.

Osnovna pravila procesa določajo razvoj programske opreme na razvojnem okolju izvajalca (pri tem je izvajalcu prepuščena možnost, da pri sebi po potrebi vzpostavi več okolij).

Ko je posamezna nadgradnja informacijskega sistema razvita in testirana v okolju izvajalca, jo le ta pripravi v obliki primerni za nadgradnjo (programska koda, vse pripadajoče programske knjižnice, konfiguracijske datoteke in izvedbene skripte) in jo odloži v repozitorij programske kode skupaj z pripadajočo dokumentacijo. Po avtomatskem varnostnem testiranju programske kode, naročnikova sistemska služba zgradi in namesti programsko rešitev v testno okolje naročnika s pomočjo skript, katere pripravi in preveri izvajalec. Tu je na voljo za izvedbo uporabniškega sprejemljivostnega testiranja (UAT - "ang. user acceptance test") s strani naročnika v obsegu, ustreznem pomembnosti nadgradnje.

Ko je UAT uspešno zaključen, sledi namestitev v produkcijsko okolje. Ob pomembnejših nadgradnjah se po presoji naročnika lahko izvede tudi penetracijsko varnostno testiranje in/ali zmogljivostno testiranje. Zadnja testa se izvajata pred namestitvijo v produkcijsko okolje, oziroma pred produkcijsko uporabo nadgradnje informacijskega sistema.

Uspešno opravljeno testiranje in naročniku v celoti predana dokumentacija sta predpogoj za prevzem posamezne različice, ki jo naročnik potrdi s podpisanim prevzemnim zapisnikom.

IZVEDBA PROJEKTA

Terminski načrt projekta – pogodba za 4 leta

|  | Naziv aktivnosti | Mejnik ob koncu aktivnosti |
| --- | --- | --- |
|  | T0 = datum začetka veljavnosti pogodbe | T0 |
| 1 | Razvoj in vzpostavitev informacijske rešitve |  |
| 1.A | Zagonske aktivnosti | T0+14 dni |
| 1.B | Analiza zahtev | T0+2 mesec |
| 1.C | Priprava PZI | T0+6 mesecev |
| 1.D | Prevzem in vzpostavitev rešitve na infrastrukturi naročnika | T0+20 mesecev |
| 2 | Uvedba na upravne enote in usposabljanje |  |
| 2.A | Uvedba rešitve na prvo upravno enoto | T0+20 mesecev = T1 |
| 2.B | Uvedba rešitev na vse UE (57 UE) in MNZ | T1+ 6 mesecev |
| 3 | Osnovno vzdrževanje |  |
| 3.A | Osnovno vzdrževanje | T1 do konca pogodbe |
| 4 | Podpora naročniku |  |
| 4.A | Podpora naročniku | T1 do konca pogodbe |
| 5 | Nadgradnje in spremembe informacijskega sistema |  |
| 5.A | Nadgradnje in spremembe informacijskega sistema | T1 do konca pogodbe |
| 6 | Nadgradnje - Računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami |  |
| 6.A | Nadgradnje - Računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami | T1 do konca pogodbe |
| 7 | Usposabljanje |  |
| 7.A | Usposabljanje | T1 do konca pogodbe |
| 8 | Zaključek projekta in primopredaja sistema | T2–15 dni pred iztekom pogodbe |

Zavezanost k terminskemu načrtu in njegovo spreminjanje

Postopek spreminjanja terminskega načrta se uredi s poslovnikom projekta.

Naročnik in izvajalec lahko terminski načrt v okviru določil, ki so navedene v pogodbi, kadarkoli sporazumno spremenita, tako da:

- izvedbo posameznih zahtev premakneta med aktivnostmi,

- da zmanjšata število nalog v okviru posamezne aktivnosti,

- da spremenita trajanje posameznih aktivnosti (premik mejnika) in s tem nalog, pri čemer pa se končni rok izvedbe projekta ne sme podaljšati.

Zagonske aktivnosti ob podpisu pogodbe – 1.A

Aktivnost je namenjena zagonu projekta in se začne izvajati takoj po začetku veljavnosti pogodbe.

Izvajalec in naročnik izvedeta najmanj naslednje naloge:

izvedba zagonskega sestanka projekta;

vzpostavitev skupne projektne skupine naročnika in izvajalca;

izvajalec predstavi pregled tehničnih specifikacij in pripravi spisek vprašanj o morebitnih nejasnostih;

uskladitev in potrditev poslovnika, okvirnega načrta in mejnikov izvedbe projekta.

Rezultati aktivnosti:

Predana izvedbena in uporabniška dokumentacija.

Poslovnik.

Načrt izvedbe projektnih aktivnosti.

Zapisnik zagonskega sestanka.

Analiza zahtev – 1.B

Izvajalec bo pripravil analizo zahtev informacijske rešitve za digitalizacijo upravnih postopkov na upravnih enotah na podlagi tehničnih specifikacij, idejnega načrta in zahtev ključnih deležnikov. Po potrebi se lahko izvedejo tudi delavnice s ključnimi deležniki na katerih se uskladi dokument Analiza zahtev.

Rezultati aktivnosti:

Analiza zahtev.

Dopolnjen načrt izvedbe projektnih aktivnosti.

Priprava Projekta za izvedbo (PZI) – 1.C

Na podlagi analize zahtev izvajalec pripravi dokument Projekt za izvedbo (PZI), ki je namenjen natančnemu popisu in specifikacijam informacijske rešitve za digitalizacijo upravnih postopkov na upravnih enotah. Pri pripravi PZI mora izvajalec upoštevati tudi dokument Generične tehnološke zahteve (GTZ) in Smernice za razvoj informacijskih rešitev. Če se v procesu analize pokažejo slabosti predvidene arhitekture, je izvajalec dolžan naročnika nanje opozoriti in predlagati optimalnejšo rešitev. Sprememba arhitekture pa je mogoča le ob predhodni potrditvi naročnika.

Način obračuna:

Storitve se prevzemajo po zaključku izvedbe del in potrditvi naročnika s primopredajnim zapisnikom. Izvajalec ima možnost po podpisu primopredajnega zapisnika izstaviti račun v višini 20% vrednosti postavke predračuna »Razvoj in vzpostavitev informacijske rešitve«.

Pogoji za podpis primopredajnega zapisnika:

Projekt za izvedbo (PZI).

Dopolnjen načrt izvedbe projektnih aktivnosti.

Razvoj in vzpostavitev informacijske rešitve na infrastrukturi naročnika – 1.D

Aktivnost je del storitve »Razvoja in vzpostavitve informacijske rešitve«, ki je navedena v točki 2.1 teh specifikacij in postavka št. 1 v predračunu.

Aktivnost je namenjena razvoji in vzpostavitvi informacijske rešitve na infrastrukturi naročnika. Predvidene so naslednje naloge:

razvoj informacijske rešitve skladno z razpisno dokumentacijo, PZI in GTZ;

prevzem popolne izvedbene in uporabniške dokumentacije o informacijski rešitvi;

vzpostavitev in vzdrževanje razvojnega okolja na strani izvajalca;

pred prvo (in vsako nadaljnjo) namestitvijo informacijske rešitve v okolje naročnika izvesti in po potrebi pisno potrditi /dokazati opravljeno testiranje delovanja v svojem okolju (pred namestitvijo v okolje naročnika).

predaja in vzpostavitev rešitve na infrastrukturi naročnika skladno z razpisno dokumentacijo (namestitev praviloma izvaja naročnik), PZI in GTZ, kar pomeni najmanj predajo:

  - izdelkov rešitve, izvorne in izvršilne kode, pri čemer mora imeti koda, ki jo je izvajalec sprogramiral v okviru predmetnega naročila, komentarje v slovenskem jeziku,

  - datoteke, ki so potrebne za izgradnjo namestitvenih paketov, dokumentacijo in navodila za namestitev,

  - vso tehnično dokumentacijo in uporabniško dokumentacijo (kot npr. aplikacijske pakete, teste, poročila o testiranju, poročila, poročila o namestitvah, objekte podatkovnih zbirk, poročila o namestitvah, navodila za povratek),

  - poročilo o dejansko opravljenih storitvah,

  - vsa izročena dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku. Izvajalec mora vse izdelke, zapisane od prve do tretje alineje tega odstavka odložiti v repozitorij izvorne kode;

vzpostavitev okolja (testno, šolsko/uvajalno in produkcijsko, pripravi ga naročnik) kot sledi:

  - I. testno okolje služi potrditvenemu testiranju nove različice informacijske rešitve,

  - II. produkcijsko okolje služi polni produkciji, na to okolje se nameščajo samo popravki, katerih prehod iz testa na produkcijo je bil po predpisanem protokolu odobren,

  - III. uvajalno okolje je namenjeno usposabljanju uporabnikov (preverjanju delovanja integracij z zunanjimi sistemi) in naj bi bilo po verzijah informacijske rešitve izenačeno s produkcijskim;

priprava načrta okrevanja (ang.: Disaster recovery) za delovanje izvajanja procesov informacijske rešitve,

inicialna nastavitev informacijske rešitve;

usposabljanje projektne skupine naročnika;

konfiguracija nastavitev informacijske rešitve za prvi organ (potrebno za izvedbo testov);

funkcionalno testiranje, varnostno testiranje, obremenitveni testi in morebitni drugi testi, ki jih v postopku nameščanja določi naročnik;

odprava napak ugotovljenih pri prevzemnem testiranju in odprava odkritih ranljivosti ugotovljenih pri varnostnem preverjanju, ki ga izvede naročnik (pred odpravo odkritih pomanjkljivosti/ranljivosti sistema prehod v produkcijo ni možen).

Pogoji za podpis primopredajnega zapisnika:

Zapisnik o prevzemu rešitve s pripadajočo ažurno dokumentacijo in kodo.

Uvedba rešitve na prvo upravno enoto – 2.A

V okviru te aktivnosti bo izvajalec vzpostavil produkcijsko delovanje na prvi upravni enoti, vključno z usposabljanjem ključnih uporabnikov na upravni enoti. Izvajalec pripravi plan uvedbe na upravno enoto.

Usposabljanje

V procesu usposabljanja ključnih uporabnikov na upravni enoti mora izvajalec slednje usposobiti za samostojno delo z informacijsko rešitvijo po posameznih segmentih uporabe, skladno z njihovimi vlogami.

Izvajalec mora izdelati predlog vsebine in izvedbe usposabljanj ter izvesti usposabljanja za ključne uporabnike rešitve na upravni enoti. Končni plan usposabljanj in vsebino usposabljanj bo izvajalec določil skupaj z naročnikom.

Izvajalec mora pri načrtovanju usposabljanja upoštevati:

pred izvedbo usposabljanja mora izvajalec pripraviti ustrezna gradiva (v e-obliki) za usposabljanje prilagojena za posamezno vrsto usposabljanja, vključno z video gradivi za osnovno uporabo informacijske rešitve v dogovoru z naročnikom:

usposabljanje v obliki delavnic se izvede v manjših skupinah udeležencev, vsebina usposabljanj mora biti prilagojena ciljni skupini uporabnikov:

usposabljanje v obliki delavnic poteka praviloma preko MS Teamsov ali podobne platforme

vsa gradiva mora pred začetkom usposabljanj potrditi naročnik:

vsa usposabljanja potekajo v slovenskem jeziku.

Po vsakem izvedenem usposabljanju mora izvajalec pripraviti zbirno poročilo o izvedenih usposabljanjih. Poročilu o izvedenem usposabljanju mora izvajalec priložiti tudi listo prisotnosti s podpisi udeležencev usposabljanja.

Prehod v produkcijo posameznega organa

Po uspešno zaključenem testiranju konfiguracij, morebitnih specifičnih dograditev in usposabljanju ključnih uporabnikov naročnik in izvajalec potrdita datum prehoda v produkcijo. Prehod v produkcijo pomeni, da je rešitev uvedena v redno delo upravne enote. Na dogovorjeni datum je nova rešitev v celoti pripravljena za redno delo.

S soglasjem upravne enote, da rešitev deluje v skladu s pričakovanji in s podpisom prevzemnega zapisnika sistem preide v obdobje rednega obratovanja in je na voljo uporabnikom na upravnih enotah. Ob začetku rednega obratovanja mora izvajalec 3-5 dni po potrebi zagotoviti pomoč uporabnikom.

Pogoji za podpis primopredajnega zapisnika:

Potrditev uspešnosti uvedbe upravne enote v produkcijo.

Uvedba rešitev na vse UE – 2.B

V okviru te aktivnosti bo izvajalec vzpostavil inicialne nastavitve informacijske rešitve za vsako posamezno upravno enoto in MNZ, vsa potrebna testiranja, usposabljanje ključnih kadrov in vzpostavil produkcijsko delovanje informacijske rešitve za vse ostale upravne enote (57 upravnih enot), skladno z zahtevami podanimi v točki 2.2. Glede na razlike v velikosti, organiziranosti in vsebini dela posamezne upravne enote naročnik načrtuje postopno uvedbo rešitve v produkcijsko delovanje. Za vsako upravno enoto in MNZ izvajalec pripravi plan uvedbe.

Pogoji za podpis primopredajnega zapisnika:

Potrditev uspešnosti uvedbe organa v produkcijo.

Osnovno vzdrževanje – 3.A

- Osnovno vzdrževalne storitve po posameznih kategorijah so podrobno opisane v poglavju 2.3.

Osnovno vzdrževanje informacijske rešitve se prične izvajati s pričetkom obdobja rednega obratovanja, kar pomeni, da s podpisom primopredajnega zapisnika iz točke 5.5 teh specifikacij izvajalec prične z izvajanjem storitev vzdrževanja.

Način prevzema nadgradenj in sprememb informacijske rešitve ter namestitve potekajo skladno z Generičnimi tehnološkimi zahtevami (GTZ) .

Način obračuna:

Storitve osnovnega vzdrževanja (2. 3) so povezane z zagotavljanjem optimalnega delovanja sistema. Obvezno je redno mesečno poročanje o dejansko opravljenem delu, njegovi vsebini in obsegu. Izvajalec opravlja storitve brez naročila naročnika.

Pogoji za podpis primopredajnega zapisnika:

- Poročilo o opravljenih storitvah.

Podpora naročniku – 4.A

Storitve iz te kategorije se izvajajo izključno na podlagi vnaprejšnjega pisnega naročila s strani naročnika, kjer so definirani vsebina, obseg in rok za realizacijo naročila. Če izvajalec tako storitev izvede brez naročila naročnika, nosi stroške izvedbe sam. Obvezno je redno mesečno poročanje o dejansko opravljenem delu (kdo, kaj, kdaj, koliko in zakaj je delal). Storitve se obračunajo glede na dejansko opravljeno delo in glede na dogovorjeno ceno dela.

Pogoji za podpis primopredajnega zapisnika:

- Poročilo o opravljenih storitvah.

Nadgradnje in spremembe informacijskega sistema, Nadgradnje - Računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami in Usposabljanje – 5.A, 6.A in 7.A

Storitve Nadgradnje in spremembe informacijskega sistema (2.5), Nadgradnje - Računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami (2.6) in usposabljanje (2.7) izvajalec opravlja izključno na podlagi vnaprejšnjega naročila s strani naročnika, kjer so definirani vsebina, obseg in rok za realizacijo naročila. Če izvajalec tako storitev izvede brez naročila naročnika, nosi stroške izvedbe sam. Obvezno je redno mesečno poročanje o dejansko opravljenem delu (kdo, kaj, kdaj, koliko in zakaj je delal). Storitve se obračunajo glede na dejansko opravljeno delo in glede na dogovorjeno ceno dela za človek-dan. Storitve se obračunajo po predhodnem izvajalčevem poročilu, ki je priložen primopredajnem zapisniku o izvajanju storitev, ki ga naročnik potrdi.

Pogoji za podpis primopredajnega zapisnika:

- Poročilo o opravljenih storitvah.

- Zapisnik o prevzemu rešitve s pripadajočo ažurno dokumentacijo in kodo.

Zaključek projekta in primopredaja sistema – 8

Ob zaključku projekta (pogodbe) izvajalec pripravi in preda naročniku celotno dokumentacijo sistema.

Za podpis zaključnega primopredajnega zapisnika projekta mora biti izdelana in predložena popolna uporabniška in tehnična dokumentacija (PID – ažuriran PZI), izvorna koda (z vsemi pripadajočimi knjižnicami) ter izvedbena in projektna dokumentacija projekta. Zaključni primopredajni zapisnik s poročilom o predaji dokumentacije je priloga/del primopredajnega zapisnika, ki je podlaga za izdajo računa za zadnji mesečni pavšal za osnovno vzdrževanje.

Rezultati aktivnosti:

- Zaključni primopredajni zapisnik.

DOKUMENTI IN PRILOGE

Izvajalec mora pri izvedbi javnega naročila upoštevati spodaj navedene dokumente, ki so dostopni preko povezav na javne objave, pri čemer naročnik dopušča objavo novejših verzij dokumentov na spletnih straneh, ki jih je treba upoštevati pri izvedbi naročila.

- Generične tehnološke zahteve (GTZ)

Izvajalec bo pri izvajanju predmeta tega naročila moral upoštevati dokument z generičnimi tehnološkimi zahtevami, ki je objavljen na portalu NIO, zadnja verzija v2.2.7:

https://nio.gov.si/nio/asset/dokument+genericne+tehnoloske+zahteve+gtz-743

- Smernice za javno naročanje informacijskih rešitev

https://nio.gov.si/nio/asset/smernice+za+javno+narocanje+informacijskih+resitev

- Enotni standardi spletnih mest državne uprave

https://nio.gov.si/nio/asset/enotni+standardi+spletnih+mest+drzavne+uprave

- Smernice za razvoj informacijskih rešitev

https://nio.gov.si/nio/asset/smernice+mju+za+razvoj+informacijskih+resitev-768

- Gostovanje informacijskih rešitev na infrastrukturi DRO
https://nio.gov.si/products/drzavni%2Bracunalniski%2Boblak%2Bdro?release=0.1

Naročnik dopušča objavo novejših verzij dokumentov na spletnih straneh, ki jih je potrebno upoštevati pri izvedbi naročila.