| Naročnik: | Podpisnik pogodbe: mag. Franc Props, minister |
| --- | --- |
| Republika Slovenija Ministrstvo za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana ki ga zastopa mag. Franc Props, minister |  |
| Davčna št: 91838983 | Telefon: 01 478 83 30 |
| Matična št.: 2482762000 | E-pošta: gp.mju@gov.si |
| Transakcijski račun: SI56 0110 0630 0109 972 | Telefaks: 01 478 83 31 |

| Izvajalec: | Podpisnik pogodbe: |
| --- | --- |
| /naziv/ /sedež/ ki ga zastopa /zakoniti zastopnik/ |  |
| Davčna št: | Telefon: |
| Matična št.: | E-pošta: |
| Transakcijski račun: | Telefaks: |

sklepata

POGODBO O IZVEDBI GRADBENEGA NADZORA IN SVETOVALNEGA INŽENIRINGA št. C

- UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, v svojem imenu in za svoj račun (v nadaljnjem besedilu: naročnik) izvedlo postopek oddaje javnega naročila, katerega predmet je »Gradbeni nadzor nad sanacijo objekta Trg Leona Štuklja 12, Maribor, z upoštevanjem okoljskih vidikov« (objava obvestila o naročilu na portalu javnih naročil št. objave JN       in portalu TED št. objave       z dne     ),

- da je bil izvajalec, na podlagi odločitve naročnika o oddaji naročila št.      , z dne      , izbran kot najugodnejši ponudnik predmetnega javnega naročila,

- da se osebni podatki zaposlenih navedenih v tej pogodbi obdelujejo za potrebe izvajanja te pogodbe v skladu z 48. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22, 54/22 – ZUPŠ-1, 114/23 in 136/23 – ZIUZDS) in členom b/1/6 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba o varstvu podatkov),

- da pogodbeni stranki sklepata to pogodbo za določitev medsebojnih pravic in obveznosti v zvezi s predmetom te pogodbe.

- PREDMET POGODBE

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo za naročnika izvedel gradbeni nadzor in svetovalni inženiring pri ureditvi prostorov v stavbi Trg Leona Štuklja 12, Maribor (v nadaljevanju: storitev), kot izhaja iz zahtev naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ODNADLEON-6/2025 in iz ponudbenega predračuna, št.       z dne      , ki je priloga 2 in sestavni del te pogodbe.

Izvajalec izjavlja, da je pred podpisom pogodbe podrobno in strokovno proučil tehnično specifikacijo za predmetno javno naročilo, da mu je poznan predmet pogodbe in spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo pogodbenih obveznosti, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo vseh pogodbenih obveznosti, in da so ti pogoji upoštevani pri določitvi cene in rokov za izvajanje del po tej pogodbi.

- NAČIN IZVAJANJA POGODBE

- člen

Naročnik s to pogodbo oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo izvajanje gradbenega nadzora in svetovalnega inženiringa pri izvedbi GOI del in opremljanju objekta pri ureditvi prostorov v stavbi Trg Leona Štuklja 12, Maribor (v nadaljnjem besedilu: storitve) skladno s pogodbenimi deli specificiranimi v Tehničnih specifikacijah, ki so priloga 1 in sestavni del te pogodbe.

Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbene storitve opravil pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi navodili in priporočili ter normativi. Izvajalec bo pogodbene storitve izvajal s strokovno usposobljenimi delavci.

Izvajalec mora zagotoviti vsakodnevno prisotnost na gradbišču ter naročniku sproti pisno poročati o stanju na objektu v gradnji. Vodja nadzora mora biti na gradbišču prisoten najmanj 4 ure dnevno, 4x tedensko ter na vseh koordinacijskih in drugih sestankih, na katerih se zahteva udeležba izvajalca.

- člen

Izvajalec mora imeti ves čas izvajanja pogodbenih storitev na voljo kader, ki izvaja pogodbene storitve in izpolnjuje vse zahtevane pogoje iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, na podlagi česar je bilo izvajalcu naročilo oddano in podpisana ta pogodba.

Izvajalec je dolžan naročnika obveščati o vsaki kadrovski spremembi pri izvajanju storitev tega naročila oziroma te pogodbe. Kot sprememba se štejejo morebitna zamenjava v ponudbi prijavljenega kadra kot tudi morebitni dodatni kadri, ki bi opravljali predmetne storitve. Izvajalec mora naročniku ob vsaki spremembi predložiti dokumente, ki so zahtevani in štejejo za usposobljenost kadra. Naročnik mora s tako spremembo soglašati. Če naročnik v petih (5) delovnih dneh po prejetem obvestilu o napovedani spremembi ne pošlje odgovora izvajalcu, se šteje da s spremembo soglaša. Morebitni zamenjani kader mora izpolnjevati vse zahtevane kadrovske pogoje in mora omogočiti, da dosežene točke iz merila ne padejo.

- OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

Izvajalec svetovalnega inženiringa se zavezuje, da bo v skladu s področno zakonodajo opravljal naslednje storitve:

I. Svetovalni inženiring:

A) Tehnično svetovanje

- izvajanje dejavnosti koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v vseh fazah investicije, skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih,

- prijava gradbišča inšpektorju za delo skladno z Uredbo iz prejšnjega člena,

- organiziranje izvedbe tehničnega pregleda in odprave ugotovljenih pomanjkljivosti, ter pridobitev uporabnega dovoljenja,

- organiziranje in vodenje kakovostnega in količinskega pregleda in prevzema ter izvedba obračuna objekta in opreme (primopredaja),

- proaktivno sodelovanje oz. kontroliranje izvajalcev del pri odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih pri kvalitetnem pregledu GOI del in opreme;

- spremljanje objekta in opreme v garancijskem roku v obdobju dveh (2) let po primopredaji objekta, organizacija odprave pomanjkljivosti, terjanje odprave pomanjkljivosti in nadzor nad odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku,  ugotavljanje škode in sestava terjatev do škodnih zavezancev,

B)  Zastopanje naročnika - investitorja v upravnih postopkih v zvezi z gradnjo in opremljanjem objekta

Zastopanje naročnika-investitorja se deli na dve fazi in sicer:

- uspešno izvedena primopredaja objekta skupaj z opremo

- izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja

- zastopanje naročnika-investitorja in uporabnika v zvezi z gradnjo in opremljanjem objekta pred drugimi udeleženci pri gradnji in opremljanju in pred upravnimi organi v zvezi z graditvijo (v upravnem in inšpekcijskem postopku), zlasti pa da v imenu naročnika – investitorja opravlja naslednja dela:

- svetovanje in zastopanje naročnika-investitorja pri pregledu usklajenosti in pripravljenosti vseh potrebnih podatkov in dokumentov za izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja;

- pregled in preverjanje potrebnih dokumentov atestov, certifikatov za opremo, izdelke in materiale, vgrajene v objekt, dokazila o pregledih in meritvah;

- udeležba pri vseh vrstah postopkov v času gradnje;

- sodelovanje pri prenosu objekta v uporabo in vzdrževanje uporabniku oz. upravljavcu;

- pregled in potrditev PID ter Izjave o zanesljivosti.

C) Gradbeni nadzor nad izvajanjem del:

- gradbeni nadzor (strokovni nadzor) z izpolnitvijo pogojev in obsega 15. člena in od 75. do 79 člena GZ-1 in predpisih, izdanih na njegovi podlagi nad izvajanjem gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del na objektu oziroma gradbišču (posamezni nadzorniki morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo vsebini del);

Za uspešno dokončanje del šteje uspešno opravljena primopredaja GOI del oz. pridobitev uporabnega dovoljenja.

- na smiselno enak način, kot je določen v prejšnji alineji nadzor nad opremljanjem objekta (dobava in montaže splošne in druge opreme),

Za uspešno dokončanje del šteje uspešno opravljena primopredaja dobave in montaže opreme.

V okviru del iz te točke svetovalni inženiring izvaja zlasti naslednja dela:

- imenuje vodjo nadzora, in pooblaščene strokovnjake za posamezne vrste del (15. člen GZ-1);

  - preveri ustreznost  načrta organizacije gradbišča, ki mora biti izdelan v skladu z varnostnim načrtom in s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu;

- zagotovi, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom;

- poskrbi za označitev gradbišča s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta;

- od izvajalca prevzema vso dokumentacijo, ateste, certifikate, dokazila o pregledih in meritvah o ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiale in proizvode;

- na dan tehničnega pregleda predloži komisiji poleg predpisanih listin tudi projekt izvedenih del z izjavo, s katero nadzornik potrdi, da so bile med gradnjo v projekt vnesene vse spremembe in so te skladne z izdanim gradbenim dovoljenjem, geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji, dokazilo o zanesljivosti objekta;

- sodelovanje in kontroliranje izvajalcev del pri odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih pri tehničnem pregledu;

- usklajevanje PID skupaj s projektanti in posameznimi izvajalci del;

- usklajevanje morebitnih nesoglasij med izvajalci, projektanti in investitorjem oz. naročnikom;

- organiziranje izdelave morebitnih sprememb projektne dokumentacije;

- poročanje investitorju oz. naročniku o poteku gradnje;

- pregled in overovitev knjige obračunskih izmer in gradbenih dnevnikov na podlagi opravljenih del posameznih izvajalcev, preverjanje podatkov in podpisovanje gradbenih dnevnikov, izjav in dokazila o zanesljivosti objekta po GZ-1;

- sistematičen pregled in zbiranje atestov, poročil in drugih listin o skladnosti gradbenih proizvodov in izvedb del, ki jih morajo predložiti izvajalci del za opravljena dela in vgrajene materiale, po potrebi naročanje dodatnih atestov ter ukrepanje v zvezi s tem;

- izvajanje finančnega nadzora glede na sklenjene pogodbe za izvajanje investicije;

- količinski in vsebinski pregled mesečnih situacij in računov na osnovi potrjene gradbene knjige in pogodbenih predračunov ter posredovanje potrjenih situacij in računov investitorju v izplačilo;

- vse ostale analize, ki so potrebne glede na finančni nadzor z analizo opravičenosti in potrjevanjem/zavračanjem zahtevkov izvajalcev po dodatnih ali več/manj delih,

- izpolnjevanje pogodbenih rokov in terminskega plana,

- nadzor nad kvaliteto del,

- nadzor nad gradnjo glede na PZI projektno dokumentacijo,

- ostalo, kot izhaja iz predpisov, stroke in gradbenih uzanc;

II. Vodenje projekta

- vodenje uvedbe v posel vseh izvajalcev, usklajevanje dela vseh udeležencev pri graditvi in opremljanju objekta, koordinacija del vseh udeležencev pri realizaciji projekta vključno z naročnikom in uporabnikom objekta;

- vodenje koordinacijskih in drugih usklajevalnih sestankov z udeleženci pri gradnji in opremljanju ter poročanje naročniku oz. uporabniku;

- izdelava terminskega plana realizacije investicije;

- izdelava finančnega plana realizacije investicije;

- spremljanje terminskega plana realizacije investicije in ugotavljanje morebitnih pomanjkljivosti, odstopanj ali tveganj zlasti glede obsega, kakovosti, stroškov in rokov in obveščanje naročnika in drugih udeležencev pri gradnji o le teh;

- predlaganje ukrepov za preprečevanje tveganj, odpravljanje pomanjkljivosti in uskladitev odstopanj s ciljem preprečevanja tveganj za naročnika oz. uporabnika.

- pregledoval in potrdil mesečna poročila o napredovanju del, potrebna zaradi sofinanciranja projekta. Izdelava mesečnih poročil je obveza izvajalca del,

III. Druga dela

- izvajalec je dolžan v okviru prevzetega dela opravljati tudi vsa druga dela, ki niso izrecno navedena pod tč I. in II. in smiselno sodijo v okvir (pojem) svetovalnega inženiringa ter so potrebna za dosego cilja, zaradi katerega je naročnik razpisal predmetno javno naročilo.

Izvajalec mora nadzor izvajati tako, da se zagotovi izpolnjevanje zahtev iz Gradbenega zakona, preventivno delovanje in pravočasno preprečevanje napak. Če izvajalec glede na vrsto objekta in vrsto del ne razpolaga s svojimi pooblaščenimi arhitekti ali inženirji ustreznih strok s primernim strokovnim znanjem in izkušnjami, mora skleniti pogodbo z drugim izvajalcem, ki takšne pooblaščene arhitekte in inženirje ima. Vsak pooblaščeni arhitekt in inženir odgovarja za strokovni del nadzora, ki ga je prevzel.

Kot nadzornik lahko nastopa na trgu samo pravna ali fizična oseba, ki pri graditvi istega objekta hkrati ne nastopa kot izvajalec GOI del in ni v poslovni povezavi z izvajalcem GOI del. Kot strokovnjak, ki opravlja naloge nadzora, lahko v imenu nadzornika nastopa samo posameznik, ki v zvezi z graditvijo istega objekta ne nastopa kot strokovnjak, ki opravlja naloge vodje del v imenu izvajalca ali drug posameznik, ki opravlja druge naloge izvajalca.

Izvajalec za vodenje nadzora določi vodjo nadzora (pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja) iz stroke, ki glede na vrsto del prevladuje in, ki zanj opravlja poklicne naloge v eni od predpisanih oblik v skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost.

Če se med gradnjo zamenja izvajalec ali vodja nadzora, se gradnja ustavi, dokler je ne prevzame novi izvajalec ali vodja nadzora. Izvajajo se lahko le dela za zaščito objekta ter okolice zaradi zavarovanja zdravja in življenja ljudi. Morebitno zamenjavo vodje nadzora mora izvajalec pisno sporočiti naročniku.

Izvajalec ne sme izdelovati sprememb projektne dokumentacije, razen če pri istem objektu nastopa kot projektant.

Vodja nadzora svoje ugotovitve vpisuje v gradbeni dnevnik. Z lastnoročnim podpisom gradbenega dnevnika potrjuje, da so podatki oziroma vpisi, vneseni v gradbeni dnevnik, resnični.

Če vodja nadzora med izvajanjem gradnje ugotovi, da ni prijavljen začetek gradnje, neskladje z gradbenimi predpisi, ali pa, da vgrajeni gradbeni in drugi proizvodi, inštalacije, tehnološke naprave in oprema ter izvedeni postopki niso dokazani z ustreznimi dokumenti, mora o tem takoj obvestiti naročnika in izvajalca GOI del ter ugotovitve in predloge, kako stanje popraviti, vpisati v gradbeni dnevnik.

Vodja nadzora mora naročnika oziroma izvajalca GOI del opozoriti o nepravilnostih. V kolikor jih le-ta ne odpravita, mora vodja nadzora gradnjo ustaviti oziroma preprečiti nastanek škode in nepravilnosti sporoči pristojni inšpekciji.

Pred izvedbo morebitnih dopustnih manjših odstopanj ali sprememb mora projektant pisno potrditi, da gre za dopustna manjša odstopanja in jih mora izvajalec vpisati v gradbeni dnevnik. Morebitne spremembe v konstrukciji, inštalacijskih sistemih, tehnoloških rešitvah mora odobriti vodja projekta in morajo biti preverjene z novimi deli Projekta za izvedbo.

- člen

Izvajalec zavaruje odgovornost za škodo oziroma zavarovanje dejavnost, ki je predmet naročila, skladno s 15. členom Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, 133/22 – odl. US in 85/24; v nadaljevanju ZAID), ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti. Višina letne zavarovalne vsote mora ustrezati določeni minimalni višini iz 5. točke 15. člena ZAID. Zavarovanje je razvidno iz police izvajalca, ki je priloga 3 te pogodbe. Trajanje zavarovanja je še 120 dni po preteku pogodbenega roka za izvedbo storitve.

- OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Naročnik se s sklenitvijo te pogodbe obvezuje da bo:

- sodeloval z izvajalcem, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- izvajalca tekoče obveščal o vseh spremembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih storitev;

- seznanil izvajalca z vsebino pogodb drugih izvajalcev na objektu, katerih delo in obveznosti lahko vplivajo na nadzor po tej pogodbi (znanja, kontrola, dobavitelji gradiv in opreme ter drugimi podatki);

- posredoval kontaktne podatke sodelujočih na projektu;

- plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo;

- zagotovil nemoten dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela.

Neizpolnjevanje zgoraj naštetih naročnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, če je razlog zamude z deli opustitev naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodo, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naročnika. Naročnik je dolžan zaradi svoje zamude primerno podaljšati izvedbene roke in opraviti ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši položaj, kot če zamude ne bi bilo.

- POGODBENA VREDNOST

- člen

Skupna pogodbena vrednost te pogodbe znaša       EUR z DDV (z besedo       evrov in 00/00).

Pogodbena vrednost, navedena v prvem odstavku tega člena, vključuje vse stroške za izvedbo predmeta pogodbene storitve iz 3. člena te pogodbe. Pogodbena vrednost vključuje izvedbo vseh potrebnih storitev skladno z obsegom izvajanja storitev nadzora v zvezi s predmetom pogodbe. Izvajalec se odpoveduje naknadnemu uveljavljanju kakršnih koli dodatnih stroškov iz naslova njegovega povečanega obsega izvajanja storitev ali njegovih dodatnih storitev, če le ta ne presegajo obsega sklenjene pogodbe, razen v primeru podaljšanja roka izvedbe sanacije objekta Trg Leona Štuklja 12, Maribor.

Cene iz te pogodbe vključujejo tudi stroške izvajalca, ki niso navedeni v posameznih postavkah v ponudbenem predračunu te pogodbe, kot sledi:

- potne stroške;

- vse stroške v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu;

- stroške finančnih zavarovanj, dovoljenj in soglasij, vključno s podaljšanji veljavnosti;

- stroške prekinitev del zaradi: izdelave dodatne ali sprememb dokumentacije, zahtev naročnika, tretjih oseb ali organov;

- stroške poučitve predstavnikov uporabnika z ravnanjem vgrajenih sistemov in naprav in izdelava zapisnika;

- stroške sestankov, sodelovanja in koordinacije s predstavnikom naročnika, uporabniki, predstavniki soglasodajalcev in naročnika ter po potrebi podizvajalcev;

- stroške odprave pomanjkljivosti;

- stroške sodelovanja na kvalitetnih pregledih, primopredaji in pri končnem obračunu;

- ostale stroške za izvedbo predmeta te pogodbe.

- ROKI

- člen

Izvajalec se zavezuje pričeti z izvajanjem storitev po uvedbi v delo ter jih izvajati in dokončati skladno s terminskim načrtom po pogodbi za izvajanje GOI del za sanacijo objekta Trg Leona Štuklja 12, Maribor. O natančnem pričetku izvajanja del bo naročnik izvajalca obvestil po končanem postopku izbire izvajalca za izvedbo GOI del.

Izvajalec se obvezuje, da bo storitve po potrebi izvajal tudi izven delovnega časa, ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila.

Pogodbeni rok in rok uporabe te pogodbe za storitev nadzora se lahko spremeni zaradi spremembe terminskega plana izvedbe sanacije objekta Trg Leona Štuklja 12, Maribor, ki je posledica neugodnih vremenskih razmer, izrednih dogodkov oziroma nastopa višje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa, in vzrokov ki jih ni bilo mogoče predvideti ob določitvi obsega storitev oziroma jih ni povzročil izvajalec.

- VIŠJA SILA

- člen

Za višjo silo se šteje dogodek, ki ga stranka ob sklenitvi pogodbe ni mogla predvideti, se mu izogniti, oziroma ga odvrniti, čeprav je ravnala s skrbnostjo dobrega gospodarja, pod pogojem, da dogodek izhaja iz zunanje sfere njenega poslovanja in z njim ni bila dolžna računati.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v dveh dneh po nastopu oz. prenehanju višje sile.

Po končanem delovanju višje sile pogodbeni stranki ugotovita morebitne spremembe obveznosti iz pogodbe ter na podlagi tega skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi. Če se ne moreta sporazumeti o tem, ima stranka, pri kateri niso nastopile okoliščine višje sile, pravico odstopiti od pogodbe s pisnim obvestilom drugi stranki. Stranki morata drug drugemu poravnati vse do takrat nastale obveznosti.

- PODIZVAJALCI

(opomba: Določbe navedene v tem delu bodo vključene v pogodbo le v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta del vzorca pogodbe, ki se nanaša na izvedbo nadzora s podizvajalci, črta).

xx. člen

Izvajalec bo pogodbeno izvedbo nadzora izvajal s podizvajalci, navedenimi v izpolnjenem obrazcu ESPD, ki je priloga 4 te pogodbe in njen sestavni del, v obsegu in načinu, ki je določen v tej prilogi.

xx. člen

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in jim poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev,

- izpolnjene obrazce »ESPD« novih podizvajalcev in ostala zahtevana dokazila za nove podizvajalce, v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, na podlagi katere je bilo naročilo oddano izvajalcu,

- pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

xx. člen

# V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo nadzora ki je predmet te pogodbe.

xx. člen

Če naročnik ugotovi, da delo izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način, določen v tem členu, ima pravico odstopiti od pogodbe. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se nadzor izvaja, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

xx člen

/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/: Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec pooblašča posameznega naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca (-cev), ki so izvajali nadzor po neposredni pogodbi.

/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/: Izvajalec mora naročniku najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno storitev nadzora, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

- ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v nadaljnjem besedilu: zavarovanje) mora izvajalec predložiti naročniku v roku 10 dni od podpisa pogodbe, v višini 5 % (pet odstotkov) od skupne vrednosti pogodbe z DDV.

Veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti še 25 mesecev po primopredaji objekta v uporabo oziroma se bo veljavnost bančne garancije prilagajala napredovanju del po gradbeni pogodbi in se bo morebitno podaljšanje bančne garancije urejevalo s podpisom aneksa.

Če se bodo med trajanjem pogodbe podaljšali roki za izvedbo pogodbenih del, ali povišala skupna pogodbena vrednost, mora izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma podaljšati njegovo veljavnost.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, če izvajalec:

-	ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

-	ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

-	ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

-	ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

-	bo prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti, določene v pogodbi ali

- 	v drugih primerih, določenih s to pogodbo.

V primerih zamud, za katere je v tej pogodbi določena pogodbena kazen, se prvenstveno obračuna pogodbena kazen, na način določen tej pogodbi, zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pa se lahko unovči ob nadaljevanju zamude ali za primer kršitev skladno s tem členom pogodbe.

Naročnik mora izvajalca najprej pisno obvestiti o kršitvi oz. zamudi, mu postaviti rok za odpravo kršitve. Če kršitev v podanem roku ni odpravljena, so izpolnjeni vsi pogoji za unovčitev zavarovanja.

Če izvajalec iz razlogov, ki niso na strani naročnika, zamuja z deli na kritičnih točkah glede na podroben izvedbeni terminski plan, ki ga pripravi izvajalec, potrdi pa naročnik, več kot 20 dni, lahko naročnik unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izvajalcu obračuna izvedena dela in odstopi od pogodbe s pisno izjavo, poslano priporočeno s povratnico na naslov izvajalca.

V kolikor bo naročnik unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, mora izvajalec naročniku v roku desetih delovnih dni od unovčenja zavarovanja, predložiti novo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v enaki višini in z enako končno veljavnostjo, kot prvotno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- PREVZEM DEL IN PLAČILNI POGOJI

- člen

Za izvršena dela bo izvajalec do 15. dne v mesecu izstavljal začasne situacije za pretekli mesec v zneskih, določenih s to pogodbo, skupaj s poročilom o opravljenem delu v preteklem mesecu. Izvajalec bo zaračunaval višino mesečne situacije v odstotku od izvedenih del po gradbeni pogodbi v tekočem mesecu.

Po zaključku vseh gradbenih del, prevzemu gradbenih del, na podlagi zapisnika o končnem obračunu izvedenih del in po preteku garancijske dobe za prevzeta dela bo izvajalec izstavil naročniku končno situacijo.

V vsaki izstavljeni situaciji in končni situaciji mora biti navedena številka pogodbe, naslov objekta, kjer so se dela izvajala, prikaz plačil iz predhodnih situacij ter kumulativni znesek opravljenih del. Izvajalec mora situacijo sestaviti tako, da je razvidna vsebina opravljenih del s ponudbenimi cenami.

Izstavljeno situacijo naročnik plača (deloma ali v celoti) 30. dan od dneva prejema situacije, pod pogojem, da so bile storitve, katere izhajajo iz situacij priloženega poročila, dejansko izvedene. V kolikor dejansko opravljene storitve odstopajo od poročila, naročnik delno ali v celoti zavrne plačilo situacije.

Pogodbeni znesek za opravljanje pogodbenih storitev v fazi obratovanja investicije v dveletnem garancijskem obdobju se bo obračunal v dveh enakih obrokih glede na vrednost postavke iz predračuna in na podlagi računa, ki ga bo enkrat letno izdal izbrani izvajalec, pri čemer je plačilo zadnjega računa vezano na odpravo vseh napak, ugotovljenih v garancijski dobi.

Storitev koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu v času izvajanja GOI del se plačuje po mesečnih situacijah v enakih deležih od postavke predračuna – Storitev koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu glede na predviden čas gradnje – oziroma čas trajanja koordinacije varstva pri delu.

- člen

Izvajalec mora k računu obvezno priložiti s strani naročnika potrjeno poročilo o izvedenih storitvah, ki mora biti naročniku posredovano v predhodno potrditev v elektronski in pisni obliki.

Podlage za izstavitev zadnjega računa pred začetkom garancijske dobe:

- prevzemni zapisniki izvedenih GOI del in dobavljene celotne opreme;

- s strani naročnika predhodno potrjeno poročilo o dejansko izvršenih storitvah nadzora.

Podlaga za izstavitev končnega računa v fazi obratovanja investicije:

- s strani naročnika potrjen zapisnik o odpravljenih vseh reklamacijskih zahtevkih v času garancijske dobe;

- po preteku dveletnega obdobja garancijske dobe za vsa izvedena GOI dela po gradbeni pogodbi.

Izvajalec mora račun naročniku poslati izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19, v nadaljnjem besedilu: ZOPSPU). Račun se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.

Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2.

V primeru reklamacije se e-račun zavrne. Po prejemu novega e-računa, ki se izda po odpravi reklamacije, se plačilo izvede 30. dan po prejemu novega e-računa. Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-račun), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.

V kolikor naročnik ne poravna e-računa v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico zahtevati zakonite zamudne obresti.

- člen

Naročnik je izvajalcu zavezan za plačila do 31. 12. 2025, za nadaljnja plačila do izteka te pogodbe pa, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni Zakon o izvrševanju proračuna RS ter ostale predpise, ki omogočajo izvrševanje sprejetega Proračuna Republike Slovenije za posamezno leto oziroma sprejeti proračun za posamezno leto. Če pogoji za nadaljnja plačila ne bodo izpolnjeni, bo naročnik o tem takoj pisno obvestil izvajalca. Z dnem prejema obvestila se šteje pogodba za razvezano. Obveznosti in pravice, nastale do dneva razveze pogodbe, sta naročnik in izvajalec dolžna medsebojno izpolniti in poravnati.

- POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru nepravilnega izvajanja pogodbenih obveznosti je izvajalec dolžan takoj po pisnem opozorilu naročnika, najpozneje pa naslednji dan, odpraviti nepravilnosti. V primeru, da izvajalec v danem roku ne odpravi nepravilnosti oziroma nepravilnosti še trajajo, teče zamuda od dneva, ko je naročnik opozorilo po elektronski pošti poslal skrbniku pogodbe na strani izvajalca. Izvajalec je v tem primeru za vsak dan nepravilnega izvajanja dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 0,5 odstotka skupne pogodbene vrednosti z DDV za celoten čas nepravilnega izvajanja pogodbenih obveznosti, kar lahko naročnik obračuna izvajalcu pri končni situaciji. V primeru kršitev iz tega odstavka, ki trajajo več kot pet dni, pa lahko naročnik poleg zaračunavanja pogodbene kazni izvajalcu unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in lahko začne postopek prekinitve pogodbenega razmerja s pisnim odstopom od pogodbe.

V primeru, da pride izvajalec po svoji krivdi v zamudo pri končanju pogodbenih del, kot je to opredeljeno s to pogodbo, lahko naročnik zaračuna izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 0,5 % od skupne vrednosti pogodbenih del z DDV, za vsak zamujeni dan, za celoten čas zamude, kar lahko naročnik obračuna izvajalcu pri izdaji računa.

Obračun pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje materialne odgovornosti za morebitno nastalo škodo.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Izvajalec se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbe kazni pobota s finančnimi obveznostmi po tej pogodbi. Če to ni mogoče, naročnik iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora izvajalec plačati v roku osmih dni od prejema.

# Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izpolnitvijo izvajalca ob sprejemu izpolnitve ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili te pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila.

Ne glede na pogodbeno kazen ima naročnik pravico uveljavljati od izvajalca nadomestilo za škodo, ki mu je nastala z zamujanjem pogodbenih rokov. Pravico do povračila škode naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Za povzročeno škodo je izvajalec dolžan plačati odškodnino v višini nastale škode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

Če naročnik ugotovi nepravilno ali nekvalitetno izvajanje ali izvedbo del ali zamujanje z izvedbo pogodbenih del, ki nastane po krivdi izvajalca in ogroža dosego končnega roka izvedbe del, na to pisno opozori izvajalca in mu določi rok, v katerem mora nepravilnosti odpraviti. V primeru, da izvajalec danih navodil naročnika ne upošteva, ima naročnik pravico odstopiti od te pogodbe, pogodbena dela pa dokončati z drugim izvajalcem. Izvajalec ima v tem primeru pravico do plačila za kvalitetno opravljena dela, naročnik pa mu zaračuna razliko do morebitne višje cene, ki jo je za dokončanje del zaračunal drug izvajalec, manipulativne stroške v višini pet odstotkov pogodbene vrednosti del, ki jih je opravil drug izvajalec, in morebitno nadomestilo za škodo, ki jo je zaradi nepravilnega, nekvalitetnega izvajanja ali izvedbe del ali zamujanja z deli utrpel naročnik.

Če izvajalec na naročnikov poziv ne sodeluje pri uvedbi v delo, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik, ne omogoči uvedbe v delo, lahko naročnik odstopi od pogodbe, za izvedbo del pa pridobi drugega izvajalca. V tem primeru ima naročnik pravico izvajalcu zaračunati razliko do morebitne višje cene, ki jo je za dokončanje del zaračunal drug izvajalec, manipulativne stroške v višini dveh odstotkov pogodbene vrednosti del, ki jih je opravil drug izvajalec, in morebitno nadomestilo za škodo, ki jo je zaradi tega utrpel naročnik.

Za plačilo zneskov, določenih po tem členu, naročnik izvajalcu izstavi račun, ki ga je izvajalec dolžan plačati v roku 30 dni od njegovega prejema.

- člen

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.

V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo v višini, ki jo bo naročnik obračunal po prevzemu del in sicer v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v prej navedenem roku.

- VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

- člen

Izvajalec je dolžan ohraniti kot zaupne in trajno varovati podatke, ki jih pridobi oziroma za katere izve med izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti. Izvajalec podatkov ne sme uporabiti v lastno korist ali v komercialne namene in jih ne sme brez vednosti in naročnikovega soglasja posredovati tretjim osebam.

Skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov pogodbeni stranki soglašata, da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili tega zakona. Pogodbeni stranki bosta tudi zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona.

Izvajalec se je dolžan seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in zaščite podatkov. Naročnik je dolžan izvajalce obvestiti o spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov iz tega člena.

Izvajalec ne sme v imenu naročnika brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, pisno ali preko elektronske pošte) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakršnakoli zagotovila in izjave tretjim osebam o izvajanju gradnje. Vsa uradna komunikacija mora potekati preko naročnika.

Izvajalec mora pri izvajanju razpisanih del dosledno upoštevati vse veljavne zakone, pravilnike, uredbe, odredbe, standarde, navodila in ostale predpise v Republiki Sloveniji, z vsemi veljavnimi spremembami in dopolnili.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Ta pogodba je nična, če bi se ugotovilo, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana, ali pri izvajanju te pogodbe, kdorkoli v imenu ali na račun druge pogodbene stranke obljubil predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev tega posla, ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji, ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim bi bila povzročena škoda organu ali organizaciji iz javnega sektorja, ali bi bila omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Naročnik bo ob ugotovitvi morebitnega obstoja dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena, ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije, ali drugih organov glede njegovega domnevnega nastanka, začel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi, v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- SKRBNIKI IN POOBLAŠČENE OSEBE POGODBE

- člen

Skrbnik te pogodbe na strani naročnika je        (telefon:       in e-naslov:      ).

Skrbnik te pogodbe na strani izvajalca je        (telefon:       in e-naslov:      ).

Izvajalec bo pogodbene obveznosti izvedel s ključnim strokovnim izvedbenim kadrom, od katerih vsi izpolnjujejo pogoje iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, in z naslednjim:

odgovornim nadzornikom – vodjo nadzora: _________________________

odgovornim nadzornikom posameznih del:

- odgovorni nadzornik gradbeno obrtniških del: _________________________

- odgovorni nadzornik za področje strojne opreme in strojnih instalacij: _________________________

- odgovorni nadzornik za področje elektro instalacij: _________________________

- odgovorni koordinator za varstvo in zdravje pri delu: _________________________

- VELJAVNOST, ODSTOP OD POGODBE IN PRENEHANJE POGODBE

- člen

Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank ob pogoju, da izvajalec naročniku izroči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 11. člena te pogodbe.

/V primeru elektronskega podpisa pogodbe se besedilo člena spremeni, tako da se glasi:  Pogodba začne veljati z dnem, ko jo obe pogodbeni stranki podpišeta s kvalificiranim elektronskim podpisom ob pogoju, da izvajalec naročniku izroči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 11. člena te pogodbe./«

Pogodba se sklepa za čas trajanja projekta »Izvedba GOI del za ureditev objekta Trg Leona Štuklja 12, Maribor z upoštevanjem okoljskih vidikov«. Okviren predviden rok izvajanja gradbenega nadzora nad izvedbo GOI del, opremljanjem objekta in trajanjem časa garancijske dobe izvedenih del, je do 31. 7. 2029.

Začetek uporabe te pogodbe je vezan na sklenitev in veljavnost ter izvajanje pogodbe za izvedbo GOI del za ureditev objekta Trg Leona Štuklja 12 Maribor z upoštevanjem okoljskih vidikov po postopku z oznako ODLEON-38/2024 (v nadaljevanju: GOI dela) za storitev na katera se ta pogodba nanaša.

- člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe. Odstopni rok je en mesec in začne teči naslednji dan po prejemu odstopa. Odstop mora biti pisen.

V primeru bistvenih ali ponavljajočih se kršitev določil pogodbe lahko odstopi od pogodbe katerakoli od pogodbenih strank. Odstopni rok je v tem primeru 15 dni. V primeru uveljavljanja odstopa od pogodbe iz razlogov po tem odstavku, morata stranki predhodno pisno opozoriti na bistvene ali ponavljajoče se kršitve in po potrebi oziroma, če je to možno dati nasprotni stranki primeren rok za odpravo pomanjkljivosti.

Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru, da je za nekvalitetno gradnjo ali za ponavljanja nekvalitetnega ali delnega izvajanja gradnje odgovoren nadzornik, naročnik izvajalca najprej pisno opozori na nepravilnosti. Če se izvajanje nekvalitetne gradnje nadaljuje, lahko naročnik prične postopek za prekinitev pogodbenega razmerja s pisnim odstopom. Odstopni rok je en mesec in začne teči naslednji dan po prejemu odstopa.

V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10 odstotkov pogodbene vrednosti in vso škodo, ki zaradi odstopa od pogodbe nastane. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna, je naročnik za plačilo pogodbene kazni upravičen unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista stranka, ki je odgovorna za odstop od pogodbe.

Stranki se zavezujeta takoj po odstopu od pogodbe pristopiti k primopredaji izvedenih del in izdelavi končnega obračuna.

- člen

Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji – PEU, Pogodbe o delovanju Evropske unije – PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Odstop učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

Izvajalec ima v primerih iz prvega odstavka tega člena pravico do plačila za dotlej kvalitetno opravljena dela, naročniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za predmetno izvedbo gradnje za preostanek pogodbenega obdobja določil nov izvajalec.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki je ali bi iz gornjih razlogov utegnila nastati izvajalcu.

V primeru odstopa po 2. ali 3. alineji prvega odstavka tega člena se šteje, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti skladno z določili te pogodbe, zaradi česar je naročnik z odstopom upravičen unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za katero mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- POSEBNE IN KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sporazumno sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Za spremembo skrbnikov te pogodbe je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želelo doseči neveljavno.

- člen

Izvajalec ne sme v imenu naročnika brez njegovega soglasja in pisnega pooblastila dajati izjav (ustno, pisno ali preko elektronske pošte) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakršnakoli zagotovila in izjave tretjim osebam o izvajanju gradnje. Vsa uradna komunikacija mora potekati preko naročnika.

Izvajalec mora pri izvajanju razpisanih del dosledno upoštevati vse veljavne zakone, pravilnike, uredbe, odredbe, standarde, navodila in ostale predpise v RS, z vsemi veljavnimi spremembami in dopolnili.

- člen

Pogodbeni stranki bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe ter za ostala razmerja in vprašanja, ki niso urejena med strankama po tej pogodbi, uporabljali dokumentacijo v zvezi z izvajanem naročila in ZJN-3, v delu, ki ga ta zakon ne ureja pa se dogovorita, da bosta uporabljali OZ, ne glede na roke določene v zadnjem odstavku 20. člena pogodbe.

Pogodbeni stranki za predmetno pogodbeno razmerje izrecno izključujeta veljavnost Posebnih gradbenih uzanc.

- člen

Vse morebitne spore iz te pogodbe bodo stranke reševale sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

Pogodba je podpisana elektronsko ALI Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in izvajalec en izvod. /se prilagodi glede na način podpisa pogodbe/

Priloge:

- Priloga 1: Tehnične specifikacije,

- Priloga 2: ponudbeni predračun,

- Priloga 3: kopija zavarovalne police št.

- /Priloga 4: ESPD/