PROJEKT

PRENOVE INFORMACIJSKEGA SISTEMA POSLOVNEGA REGISTRA SLOVENIJE V AJPES

Pojasnila k dokumentu

PZI - Funkcionalna specifikacija, verzija 1.1.2

Kazalo

1.	Uvod	3

1.1.	Namen tega dokumenta	3

2.	Osnovna pojasnila k k dokumentu PZI	3

2.1.	Splošno	4

2.2.	Namen nove aplikacije PRS	4

3.	Stanje na projektu	4

3.1.	Pregled stanja izvedenih aktivnosti sklopa »Izdelava testne verzije IS PRS in izvedba spletnih storitev in povezav z drugimi aplikacijami (1. del, AJPES del in integracije)«	6

4.	Dodatne zahteve	7

4.1.	Dopolnitev podatkovnega modela in aplikacije PRS z novimi podatki	7

4.2.	Zahteve glede izdelave izhodnih dokumentov v IS PRS	7

4.3.	Dodatne zahteve za nadgradnjo aplikacije PRS	7

- Uvod

AJPES je vodenje in upravljanje Poslovnega registra Slovenije (v nadaljevanju: PRS) prevzel od Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljevanju: SURS) v letu 2002 skupaj s podatkovno bazo PRS ter izvršno in izvorno kodo aplikativne programske opreme za vodenje PRS.

V letu 2005 je PRS postal primarni register za vpis samostojnih podjetnikov, vzpostavitev sistema VEM istega leta pa je zahtevala tudi izgradnjo vmesnika med PRS in portalom eVEM (sedaj SPOT) ter spletno aplikacijo za vpis podatkov o samostojnih podjetnikih v PRS. V letu 2008 je podatkovna baza sodnega registra postala sestavni del PRS, zaradi česar je bilo treba podatkovno strukturo PRS ustrezno prilagoditi zahtevam sodnega registra, nadgraditi vmesnik med PRS in portalom eVEM in spletno aplikacijo za vpis podatkov v PRS ter jo razširiti tudi za namen uporabe na strani registrskih sodišč.

Vse od prevzema PRS v AJPES je sistem vodenja in vzdrževanja podatkovne baze PRS ostal na isti tehnološki platformi (podatkovna baza Oracle), ki jo je v smislu zasledovanja cilja tehnološke konsolidacije v AJPES (opuščanje Oracle tehnologij in prehod na Microsoft tehnologijo) v okviru projekta prenove PRS potrebno spremeniti skupaj z izdelavo nove, enotne aplikativne rešitve za vpis vseh vrst poslovnih subjektov v PRS. Prav tako je v sklopu projekta nujno odpraviti nekatere že znane tehnične, arhitekturne in vsebinske težave obstoječega sistema vodenja PRS, kot so npr. šifranti z zgodovino sprememb, ne povsem ustrezno povezovanje zapisov v podatkovnih tabelah, nekonsistentne kontrole, ločevanje in drugačna obravnava registrskih od drugih (statističnih, procesnih, …) podatkov in podobno.

AJPES je s projektom prenove informacijskega sistema Poslovnega registra Slovenije (IS PRS) pričel že v letu 2020, vendar ga je v letu 2021 začasno ustavil, saj se je pojavilo preveč neznank, ki bi lahko vplivale na nadaljnji potek projekta. Glede na to, da je bil v pripravi nov Zakon o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-2), ki predvideva spremenjen način vpisa podatkov v PRS, je AJPES v septembru 2022 ponovno pričel s projektom prenove IS PRS.

Zaradi objektivnih okoliščin je bil projekt prenove  IS PRS v letu 2025 prekinjen. Realizirane so bile funkcionalnosti, ki so povzete v nadaljevanju tega dokumenta in ostanejo podlaga za nadaljnji razvoj oziroma dokončanje projekta, ki se bo izvedlo v okiru novega javnega naročila.

  - Namen tega dokumenta

Ta dokument je pripravljen kot pojasnilo k dokumentu »PZI - Funkcionalna specifikacija, verzija 1.1.2, ki je del te razpisne dokumentacije za nadaljevanje projekta prenove IS PRS.

Namen pojasnil je ponudnikom omogočiti boljše razumevanje vsebine in konteksta PZI ter podati dodatne informacije glede njegove uporabe pri pripravi ponudbe.

Pojasnila, navedena v tem dokumentu, se nananšajo le na zahteve v zvezi z izgradnjo in delovanjem aplikacije PRS v delu, ki se bo uporabljala v AJPES ter opisujejo način implementacije modula AJPES.

Ker je novi IS PRS zastavljen kot celovit informacijski sistem, so v dokumentu PZI  - Funkcionalna specifikacija opisane tudi funkcionalnosti, ki zadevajo del, ki se bo uporabljal na sodišču.  Vsa besedila, ki se v dokumentu PZI  - Funkcionalna specifikacija nanašajo na sodišče, imajo značilnost predloga implementacije modula Srg in so zgolj informativne narave.

Pomembno: Izvajalec ni zavezan uporabiti dokumenta PZI pri implementaciji modula Srg (modul za sodišče). Če pa se odloči uporabiti PZI, mora preveriti skladnost PZI s Funkcionalnimi zahtevami Srg (FZ-Srg), ki so osnovni del razpisne dokumentacije. V primeru razhajanj med PZI in FZ-Srg veljajo FZ-Srg.

- Osnovna pojasnila k k dokumentu PZI

  - Splošno

Dokument PZI odraža stanje in zasnovo informacijskega sistema, kakršna je bila načrtovana in deloma izvedena.

Ponudniki naj zato vse rešitve iz PZI obravnavajo kot predmet preveritve, morebitne prilagoditve oziroma nadgradnje ali ponove izvedbe.

  - Namen nove aplikacije PRS

Namen nove aplikacije PRS je zagotoviti ustrezne in enotne aplikativne rešitve za vpis oziroma izbris podatkov o vseh vrstah poslovnih subjektov v PRS, omogočiti vpogled v podatke, vpisane v register, izdelavo rednih in zgodovinskih izpisov iz PRS ter zagotoviti uporabo nekaterih funkcionalnosti aplikacije tudi za izvedbo postopkov, ki se ne začnejo na portalu SPOT, kot so vodenje pritožbenih postopkov, postopkov reaktivacije matičnih številk in podobno. Poleg tega mora aplikacija zagotavljati tudi integracijo s sistemom povezovanja poslovnih registrov - Business Registers Interconnection System (BRIS), kot jo zahteva  Direktiva 2012/17/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede povezovanja centralnih in trgovinskih registrov ter registrov družb v smislu izmenjave oz. dostopa do nekaterih podatkov in listin o gospodarskih družbah, vpisanih v PRS.

Nova aplikacija PRS je enotna, delitev na module pa je zgolj pogovorna oz. vsebinska, in sicer je vsebinsko deljena na naslednje module:

- Modul »PRS-SP«,

Podpora postopkom vpisa in vodenja podatkov o samostojnih podjetnikih (SP).

- Modul »PRS-DPS«.

Podpora postopkom vpisa in vodenja podatkov o drugih poslovnih subjektih (DPS).

- Modul »PRS-GD«,

Podpora postopkom vpisa in vodenja tistih podatkov o subjektih vpisa v Sodni register (SRG), ki niso predmet vpisa v Sodni register in se vpišejo le v Poslovni register.

- Modul »PRS-SRG«,

Podpora postopkom vpisa in vodenja podatkov o subjektih, ki so predmet vpisa v Sodni register.

Moduli PRS-SP, PRS-GD in PRS-DPS predstavljajo del aplikacije PRS, ki bo v uporabi na strani AJPES – tj. uporabniki bodo uslužbenci AJPES. Modul PRS-SRG predstavlja del aplikacije PRS, ki bo v uporabi na sodiščih.

Del aplikacije PRS so tudi Vpisniki PPRS, PSRG, CSRG in IPSRG. Vpisnik PPRS, ki bo v uporabi uslužbencev AJPES, omogoča beleženje in prikazovanje dodatnih podatkov v zvezi s posamezno zadevo oziroma postopkom ter vodenje podatkov o zadevah, za katere AJPES ne prejme vloge s portala SPOT. Vpisniki PSRG, CSRG in IPSRG se uporabljajo na sodiščih.

- Stanje na projektu

Do dneva tega razpisa so bile izvedene naslednje aktivnosti za izdelavo novega IS PRS:

- analiza in izdelava podatkovnega modela,

- izdelava podatkovne baze,

- izdelava testne verzije IS PRS ter izvedba spletnih storitev in povezav z drugimi aplikacijami (1. del, AJPES del in integracije).

Aktivnosti v okviru sklopa »Izdelava testne verzije IS PRS in izvedba spletnih storitev in povezav z drugimi aplikacijami (1. del, AJPES del in integracije)« so zajemale  izdelavo in vzpostavitev naslednjih informacijskih rešitev:

- šifranti za AJPES del,

- meni in vsebina menijskih postavk AJPES (Pregledi zadev v Vpisniku PRS, Pregledi zadev v Vpisniku PPRS, Pregled vseh zadev, Ostali pregledi, Vpogled v PRS, ePRS, EDS, Šifranti),

- Vpisnik PRS in pripadajoči proces,

- Vpisnik PPRS in pripadajoči proces,

- zahteve za reaktivacijo in pripadajoči proces,

- integracije, vezane na preverjanje omejitev (CKE, IRSD, TIRS, FURS, eINSOLV),

- osnovna integracija s sistemom SPOT za AJPES del (pripravljena tehnična zasnova in spletni servisi),

- osnovna integracija s sistemom EDS za AJPES del (številčenje zadev) .

Ne glede na to, da so bile aktivnosti v okviru sklopa »Izdelava testne verzije IS PRS in izvedba spletnih storitev in povezav z drugimi aplikacijami (1. del, AJPES del in integracije)« v večini že realizirane, pa je treba upoštevati dejstvo, da v času izdelave aplikacije PRS podatkovni vhod v aplikacijo (nadgrajen portal SPOT) še ni na voljo, zaradi česar večine funkcionalnosti nove aplikacije PRS do sedaj ni bilo mogoče ustrezno preveriti. Podatki za izvedbo večine procesov, ki se bodo izvajali s pomočjo aplikacije PRS, bodo namreč prevzeti s portala SPOT, ki pa še čaka na ustrezno vsebinsko nadgradnjo.

Portal SPOT je osrednji državni portal za poslovne subjekte, ki nudi informacije o poslovanju in elektronske postopke za lažje in hitrejše poslovanje z državo. Portal SPOT poleg drugih postopkov  omogoča tudi oddajo vlog oziroma predlogov za vpis, vpis sprememb ali izbris subjektov vpisa v PRS in SRG v/iz PRS, trenutno so to samostojni podjetniki in subjekti vpisa v SRG.

Glede na to, da je cilj prenove IS PRS tudi poenotenje postopkov vpisa za vse subjekte vpisa v PRS oziroma v SRG, ta predpostavlja prejem vseh vlog oziroma predlogov za vpis v PRS oziroma v SRG prek portala SPOT. V ta namen je predvidena obsežna nadgradnja obstoječega portala SPOT, ki sodi v pristojnost Ministrstva za digitalno preobrazbo in še ni končana.

Dejstvo, da je nadgradnja portala SPOT še v fazi razvoja, je glavni razlog, da je bilo testiranje že izdelanih rešitev v novem IS PRS močno omejeno. Zaradi neobstoječega produkcijskega podatkovnega vhoda rešitve, ki so bile do sedaj v okviru projekta že razvite, niso bile ustrezno testirane z realnimi podatki.

Za namen dosedanjega testiranja so bile uporabljene zgolj simulirane XML datoteke s testnimi podatki, s pomočjo katerih se je preverilo osnovne testne scenarije. To pomeni, da:

- funkcionalnosti niso bile preverjene na vseh možnih  realnih scenarijih,

- obstaja tveganje, da bo v postopku povezovanja s pravimi podatkovnimi viri potrebno prilagoditi posamezne rešitve in

- morajo ponudniki v fazi izvedbe zagotoviti celovito testiranje vseh (tudi že izdelanih) funkcionalnosti na realnih podatkih.

Od ponudnikov se pričakuje:

- analiza dokumenta PZI,

- identifikacija obsega del, ki jih je potrebno:

- ponovno ali na novo razviti,

- preveriti,

- dopolniti ali prilagoditi,

- vključitev vseh aktivnosti testiranja in odprave napak,

- zagotavljanje delujoče celovite rešitve, vključno z integracijo podatkovnih virov ter vseh ostalih povezav in integracij novega IS PRS z drugimi aplikacijami in podatkovnimi bazami.

  - Pregled stanja izvedenih aktivnosti sklopa »Izdelava testne verzije IS PRS in izvedba spletnih storitev in povezav z drugimi aplikacijami (1. del, AJPES del in integracije)«

Šifranti za AJPES del

Šifranti za AJPES del so pripravljeni in usklajeni, vendar jih bo potrebno zaradi sprememb v zakonodaji (nov ZPRS-2, sprememba ZUP) in zaradi realizacije zahtev v dokumentu »Zahteva za nadgradnjo oz. spremembo PRS - Nadgradnje AJPES dela IS PRS« še dopolniti oziroma spremeniti.

Meni in vsebina menijskih postavk AJPES (Pregledi zadev v Vpisniku PRS, Pregledi zadev v Vpisniku PPRS, Pregled vseh zadev, Ostali pregledi, Vpogled v PRS, ePRS, EDS, Šifranti)

Zaradi omejenega testiranja iz predhodno navedenih razlogov, je bilo mogoče izvesti le delno preveritev menijskih postavk za AJPES del. Razen pregleda zadev v Vpisniku PRS in Vpogled v PRS, ostalih pregledov ni bilo mogoče dokončno preveriti. Zaradi dodatnih zahtev za nadgradnjo, ki so navedene v dokumentu »Zahteve za nadgradnjo oz. spremembo PRS - Nadgradnje AJPES dela IS PRS«, bo potrebno vsebino menijskih postavk ustrezno dopolniti oziroma spremeniti.

Vpisnik PRS in pripadajoči proces

Modul PRS-SP:

  - izvedeno je bilo testiranje vpisa, spremembe in izbrisa subjekta, ki se je izvajalo na podlagi uvoza ročno pripravljenih vlog (xml datotek) v aplikacijo PRS. Glede na navedeno je bilo mogoče preveriti le vloge za vpis, vpis spremembe podatkov in izbris iz PRS za samostojne podjetnike, ni pa bilo mogoče preveriti vseh testnih scenarijev (prejetih spremenjenih ali dopolnjenih vlog, postopka v primeru umika vloge ter negativnih postopkov, kjer ne pride do vpisa podatkov v PRS (zavrnitev vpisa, zavrženje vloge));

Modul PRS-DPS:

  - izvedeno je bilo testiranje vpisa, spremembe in izbrisa DPS – tuje pravne osebe po ZZK-1, ne pa tudi ostalih vrst drugih poslovnih subjektov;

Modul PRS-GD:

  - delovanja modula ni bilo mogoče preveriti, saj se bodo v okviru tega modula izvajali vpisi sprememb podatkov v PRS za subjekte vpisa v SRG, kar pomeni, da je potrebno predhodno implementirati modul PRS-SRG, ki bo omogočil prvi vpis subjekta v register.

Na podlagi ugotovitev pri izvedenem testiranju funkcionalnosti aplikacije PRS so bile zahteve za potrebno nadgradnjo že popisane v dokumentu »Zahteva za nadgradnjo oz. spremembo PRS - Nadgradnje AJPES dela IS PRS« (priloga 3 tega dokumenta). Zaradi predvidenih sprememb v zakonodaji (nov ZPRS-2 in spremembe ZUP) ter kot posledica novih ugotovitev pri nadaljnjem celovitem testiranju vseh možnih scenarijev je pričakovati dodatne dopolnitve oziroma spremembe že razvitih rešitev.

Vpisnik PPRS in pripadajoči proces

Testiranje Vpisnika PPRS še ni bilo izvedeno, ker postopkov v osnovnih modulih ni bilo mogoče zaključiti, saj prenos dokumentov v druge, povezane sisteme (dokumentni sistem - EDS in objava dokumentov na spletnem portalu AJPES – eOBJAVE) še ni v celoti implementirano.  Glede na navedeno se tudi pri funkcionalnostih Vpisnika PPRS pričakuje dodatne zahteve po njihovi nadgradnji ali spremembi.

Integracije, vezane na preverjanje omejitev (CKE, IRSD, TIRS, FURS, eINSOLV)

Preverjanje omejitev za vpis samostojnih podjetnikov v PRS, ki se v novi aplikaciji PRS izvaja z vpogledi v zunanje evidence (CKE, IRSD, TIRS, FURS) in interno aplikacijo eINSOLV neposredno na podlagi integracije IS PRS s temi zunanjimi in notranjimi sistemi, je bilo preverjeno v testnih okoljih vseh teh sistemov in deluje.

Integracija s sistemom SPOT za AJPES del

Integracija novega testnega IS PRS z novim testnim IS SPOT je s tehničnega vidika pripravljena (izdelani spletni servisi), vendar na strani SPOT še ni vzpostavljeno novo testno okolje, zato ustreznosti delovanja integracije ni bilo možno verificirati.

Integracija s sistemom EDS (dokumentni sistem) za AJPES del

Integracija novega testnega IS PRS z internim dokumentnim sistemom AJPES (EDS) je izdelana za namen dodeljevanja številk vpisa zadevam PRS. Po vključitvi modula SRG bo potrebno procese še dokončno uskladiti in prilagoditi nadgrajenemu EDS

- Dodatne zahteve

  - Dopolnitev podatkovnega modela in aplikacije PRS z novimi podatki

Pravna podlaga za vzpostavitev novega IS PRS je nov Zakon o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-2), katerega predlog je trenutno v medresorski obravnavi. Predvideva se dopolnitev  podatkovnega modela ter aplikacije PRS z zahtevami, ki jih prinaša nova zakonodaja.

  - Zahteve glede izdelave izhodnih dokumentov v IS PRS

Zaradi predvidenega sprejema novega ZPRS-2 v letu 2025 bo potrebno ustrezno prilagoditi vsebino izhodnih dokumentov v sistemu IS PRS, in sicer tako v sklopu podatkov, izpisanih na dokumentih kot tudi ostalih tekstovnih sklopov dokumentov (navedbe pravne podlage v uvodu, obrazložitvi, ipd.). Trenutno podrobne specifikacije prilagoditev še ni možno definirati.

  - Dodatne zahteve za nadgradnjo aplikacije PRS

Na podlagi dosedanjega zelo omejenega preverjanja ustreznosti nove aplikacije PRS so bile evidentirane nekatere ugotovitve, na podlagi katerih so bile že pripravljene dodatne zahteve za nadgradnjo nove aplikacije – AJPES del IS PRS. Te zahteve so navedene v dokumentu »Zahteva za nadgradnjo oz. spremembo PRS - Nadgradnje AJPES dela IS PRS«.