| Številka: | 43001-103/2025-03 |  | oznaka naročila: | A-16/25 G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 08.05.2025 |  | MFERAC: | 2431-25-000396/0 |

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

za oddajo javnega naročila

UJMA 2023: Rehabilitacija mostu (LJ0084) čez Kamniško Bistrico v Domžalah na regionalni cesti R2-447/0293 v km 3.370

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil".

Obrazložitev sprememb:

Naročnik popravlja Navodila za pripravo ponudbe: - točka 1. OSNOVNI PODATKI O NAROČILU se spremeni rok za oddajo in odpiranje ponudb: Oddaja ponudb (datum, ura, naslov):; 19.5.2025; 09:00; Informacijski sistem e-JN. Odpiranje ponudb (datum, ura, naslov):; 19.5.2025; 10:00. - dodatek k ponudbi, alineja 3 se spremeni tako, da se glasi: Rok za dokončanje del in ostali vmesni pogodbeni roki; 1.1.3.3; - Izvedba gradbenih del na gradbišču – od 10 do 12 mesecev od uvedbe v delo - Za izvedbo ostalih pogodbenih obveznosti je 15 dni po izvedbi gradbenih del na gradbišču za ostale pogodbene obveznosti.

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.