Naročnik: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi

Dokumentacija v zvezi z naročilom po odprtem postopku za predmet

Inženirske storitve pri sanaciji plazu JP 9812921 Prečna pot – Cesta zmage 16; ID1231292

Zagorje ob Savi, junij 2025

Vsebina

NAVODILA PONUDNIKOM	4

1  Predmet in podatki o javnem naročilu	4

2 Oddaja ponudb in rok za oddajo ponudb	5

3 Pridobitev dokumentacije v zvezi z naročilom in pojasnila	6

4 Oblika, jezik in stroški ponudbe	6

5 Veljavnost ponudbe	7

6 Skupna ponudba	7

7 Ponudba s podizvajalci	8

8 Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov	9

9 Posredovanje podatkov naročniku	10

10 Sklenitev pogodbe	10

11. Merilo za izbor	11

12. Finančna zavarovanja	13

12.1 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe	13

12.2. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	14

13 Razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti	15

13.1. Predhodna nekaznovanost	15

13.2. Uvrstitev v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja	16

13.3. Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki	16

13.4. Kršitev delovnopravne zakonodaje	16

13.6. Registracija dejavnosti	17

13.7. Reference gospodarskega subjekta	17

13.8. Kadrovska usposobljenost	18

13.8.2. Koordinator za varnost pri delu	20

13.10. Druge zahteve naročnika -Terminski plan	21

13.11. Zavarovanje odgovornosti v sklopu 1	21

13.13. Izvedba predmeta v skladu s pravnimi predpisi, pravili stroke in navodili	21

13.14. Spoštovanje omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije	22

14. Pravna podlaga	22

15.  Pouk o pravnem sredstvu	23

Priloge	25

Ponudbeni predračun	26

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe	28

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	30

Referenca ponudnika – sklop 1	32

Referenca ponudnika – sklop 2	36

Referenca ponudnika – sklop 3	38

Potrdilo o referenčnem projektu – sklop 1 – objekt nizke gradnje	39

Potrdilo o referenčnem projektu – sklop1 -	40

Potrdilo o referenčnem projektu – sklop 1 -  premostitveni objekt	42

Potrdilo o referenčnem projektu – sklop 2 – objekt nizke gradnje	43

Potrdilo o referenčnem projektu – sklop3	44

Seznam kadrov- sklop 1	45

Seznam kadrov- sklop 2	49

Potrdilo o referenčnem projektu –kader – objekt nizke gradnje	52

Potrdilo o referenčnem projektu – kader	53

Potrdilo o referenčnem projektu –kader -  premostitveni objekt	54

Izjava o pridobitvi priznanja poklicne kvalifikacije	55

Vzorec pogodbe v sklopu 1	56

Vzorec pogodbe v sklopu 2	70

Vzorec pogodbe v sklopu 3	80

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb	92

IZJAVA glede izpolnjevanja pogojev po Uredbi Sveta (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini	94

Izjava o omejitvah poslovanja	95

# NAVODILA PONUDNIKOM

# 1  Predmet in podatki o javnem naročilu

Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: naročnik), v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, s spremembami, v nadaljevanju: ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo v skladu s to dokumentacijo, objavljeno na Portalu javnih naročil po odprtem postopku za izvedbo inženirskih storitev pri izvedbi gradnje za sanacijo plazu JP 9812921 Prečna pot – Cesta zmage 16 ID1231292.

Na območju med Pečarjevo ulico in Okrogarjevo kolonijo je pobočje, ki gravitira proti potoku Medija oz. regionalni cesti Zagorje – Izlake. Območje izkazuje znake površinske nestabilnosti. Na območju se nahaja več območji plazenja, usadov in izrivov zemeljskih mas. Večji premiki zemeljskih mas, poškodbe kanalizacije, vodovoda, kabelskega omrežja, kot tudi razpoke na objektih so se pojavile po neurju v mesecu avgustu 2023.Na obravnavanem območju se nahaja 15 stanovanjskih objektov, ki so ogroženi. Popis in projektna dokumentacija za gradnjo, ki je predmet nadzora, kontrole ali monitoringa se nahaja na povezavi https://zagorje.si/objava/1114600.

Predmet naročila je razdeljen na sklope:

Sklop 1: Strokovni nadzor, koordinacija projekta in koordinator za varnost pri delu

Sklop 2: Monitoring po končani gradnji

Sklop 3: Zunanja kontrola kvalitete

Ponudnik lahko odda ponudbo na enega ali več sklopov.

Naročnik bo sklenil pogodbo v sklopu z enim ponudnikom, ki bo oddal po merilu za izbor ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Naročnik izvaja javno naročilo ob upoštevanju odložnega pogoja. Odložni pogoj bo izpolnjen in pogodba o izvedbi gradnje bo začela učinkovati, ko bo naročnik pridobil sredstva za sofinanciranje s strani Republike Slovenija, Ministrstvo za naravne vire in prostor.

V kolikor bo naročnik pridobil sofinancerska sredstva pred sklenitvijo pogodbe, postane pogodba veljavna s predložitvijo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in dokazila o zavarovanju odgovornosti.

Naročnik bo po pridobitvi sofinancerskih sredstev, najkasneje v petih delovnih dneh od sklenitve pogodbe o sofinanciranju oziroma prejema odločitve o podpori, izvajalca javnega naročila obvestil o nastanku okoliščin, ki pomenijo, da je odložni pogoj odpravljen in da se javno naročilo izvede v celoti.

Naročnik bo izbranega izvajalca o odpravi odložnega pogoja obvestil na elektronski naslov ponudnika naveden v ESPD. Šteje se, da je izbrani ponudnik prejel obvestilo o odpravi odložnega pogoja v trenutku, ko obvestilo zapusti naročnikov elektronski naslov (oddajna teorija).

# 2 Oddaja ponudb in rok za oddajo ponudb

Ponudniki morajo ponudbo oddati do roka za oddajo ponudb, določenem v sistemu e-JN in na Portalu javnih naročil ter Uradnem listu EU.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo ob času in uri, določenem v  informacijskem sistemu e-JN in na Portalu javnih naročil ter Uradnem listu EU.

Ponudbe morajo biti do roka za oddajo predložene v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ v skladu z Navodili za uporabo e-JN.  Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Naročnik bo obravnaval samo ponudbe, ki bodo oddane v sistemu e-JN.

Ponudba se šteje za oddano, ko je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »oddano«.

# 3 Pridobitev dokumentacije v zvezi z naročilom in pojasnila

Dokumentacija v zvezi z naročilom je brezplačno na voljo na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

Ponudnik lahko dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo zahteva preko Portala javnih naročil najkasneje do roka, določenega na Portalu javnih naročil. Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do roka, določenega s pravili ZJN-3. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in do navedenega roka.

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del dokumentacije, v zvezi z naročilom.

# 4 Oblika, jezik in stroški ponudbe

Ponudnik ponudbo odda elektronsko, preko sistema eJN.

Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku. Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev z dokazili iz uradne evidence, ki izkazujejo zahtevano pravno relevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih dokazil, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije, na obrazcih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled originalni dokument. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno stanje, razen kjer je izrecno zahtevan dokument za določeno obdobje oziroma dokument določene starosti.

Ponudnik mora izpolniti vse ponudbene obrazce.

Označeni deli ponudbene dokumentacije morajo biti podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali druge osebe, pooblaščene za podpis ponudbe . V primeru, da ponudbo podpiše pooblaščena oseba, mora biti pooblastilo za podpis ponudbe priloženo v ponudbeni dokumentaciji.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov, nastalih s pripravo ponudbe. Ponudniki so s tem seznanjeni in se s tem s samo predložitvijo ponudbe izrecno strinjajo.

# 5 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj sedem mesecev po objavi obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe, če je bilo dano. V kolikor ponudnik podaljša veljavnost ponudbe mora predložiti podaljšanje zavarovanja za resnost ponudbe ali novo zavarovanje.

# 6 Skupna ponudba

Dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V poglavju Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje je določeno kateri pogoj mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak izmed partnerjev oziroma, kateri pogoj lahko izpolnjujejo partnerji skupaj.

V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbi predložiti pravni akt o skupnem nastopu. Iz akta o skupnem nastopu mora biti razvidno sledeče:

  - imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

  - pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe podpis pogodbe,

  - izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi/ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

  - izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

  - določbe glede načina plačila preko nosilca posla,

  - navedba, da odgovarjajo naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Ponudbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper nosilca posla.

Partnerji v skupni ponudbi se ne smejo spreminjati tekom veljavnosti pogodbe, razen v primeru, da pride do zamenjave pod okoliščinami, določenimi v 95. členu ZJN-3.

# 7 Ponudba s podizvajalci

Ponudnik, ki namerava pri izvedbi naročila nastopati s podizvajalci, mora to navesti v ESPD obrazcu. Podizvajalci morajo izpolniti  ESPD obrazec in izpolnjevati pogoje, ki so v poglavju Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje določeni za podizvajalce, kar izkažejo s podpisom ESPD obrazca. V kolikor bo nominirani podizvajalec zahteval neposredno plačilo od naročnika mora predložiti zahtevo za neposredno plačilo, katerega mora podpisati tudi ponudnik oziroma vodilni partner v primeru skupne ponudbe.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

-	glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu;

-	podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika;

-	glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika, bo naročnik od glavnega izvajalca najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa zahteval pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.

V kolikor bo glavni izvajalec nastopil s podizvajalcem mora v ponudbi  predložiti zgoraj navedena dokazila, katera bo mogel predložiti tudi v primeru zamenjave podizvajalca in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Naročnik bo skladno z določilom četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zavrnil podizvajalca, ki izpolnjuje obvezne in neobvezne razloge za izključitev. V kolikor bo naročnik presodil, da bi zamenjava podizvajalca, ali vključitev novega podizvajalca vplivalo na nemoteno delo, ali če novi podizvajalec ne izpolnjuje zahtev, kot jih je naročnik določil za podizvajalce bo podizvajalca zavrnil v roku 10 dni od prejema predloga o zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalcem.

V kolikor bo ponudnik nominiral podizvajalca, mora iz ponudbe izhajati podatek o vrsti del, vrednosti in deležu del, ki jih podizvajalec povzema.

# 8 Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov

Ponudnik lahko kot zaupne označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so z Zakonom o poslovni skrivnosti označeni kot zaupni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v jasno oznako, da gre za poslovno skrivnost, oziroma je ponudbi priložen sklep o varovanju poslovne skrivnosti.

Kot zaupne podatke ali poslovno skrivnost ni mogoče označiti podatkov, ki so predmet vrednotenja ocenjevanja ponudb (tehnične specifikacije iz specifikacije, količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, merila za izbor) oziroma na podlagi predpisov in prakse Državne revizijske komisije ne sodijo pod zaupne ali ne morejo predstavljati poslovne skrivnosti.

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

# 9 Posredovanje podatkov naročniku

Izbrani ponudnik mora pred podpisom pogodbe posredovati podatke o:

  - svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

  - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Zaželeno je, da se izjava predloži že v fazi oddaje ponudbe.

# 10 Sklenitev pogodbe

Naročnik izvaja javno naročilo ob upoštevanju odložnega pogoja. Odložni pogoj bo izpolnjen in pogodba o izvedbi gradnje bo začela učinkovati, ko bo naročnik pridobil sredstva za sofinanciranje s strani Republike Slovenija, Ministrstvo za naravne vire in prostor.

V kolikor bo naročnik pridobil sofinancerska sredstva pred sklenitvijo pogodbe, postane pogodba veljavna s predložitvijo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in dokazila o zavarovanju odgovornosti.

Naročnik bo po pridobitvi sofinancerskih sredstev, najkasneje v petih delovnih dneh od sklenitve pogodbe o sofinanciranju oziroma prejema odločitve o podpori, izvajalca javnega naročila obvestil o nastanku okoliščin, ki pomenijo, da je odložni pogoj odpravljen in da se javno naročilo izvede v celoti.

Naročnik bo izbranega izvajalca o odpravi odložnega pogoja obvestil na elektronski naslov ponudnika naveden v ESPD. Šteje se, da je izbrani ponudnik prejel obvestilo o odpravi odložnega pogoja v trenutku, ko obvestilo zapusti naročnikov elektronski naslov (oddajna teorija).

Pogodba bo sklenjena tudi pod odložnim pogojem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del ter zavarovanja odgovornosti, kot izhaja iz vzorca pogodbe, ki se predloži v roku 10 delovnih dni od podpisa pogodbe oziroma od prejema obvestila o odpravi odložnega pogoja.

S podpisom ESPD obrazca ponudnik izkaže razumevanje in soglasje k navedenemu v gornjem odstavku.

Če se ponudnik v osmih (8) dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval in podpisal pogodbe, lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru bo naročnik unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ki mu ga je predložil ponudnik.

V kolikor ponudnik ne pristopi k podpisu pogodbe, ne da bi zato bili podani objektivni razlogi, bo naročnik na pristojni organ podal predlog za uvedbo prekrška po četrti točki prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

# 11. Merilo za izbor

Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo v sklopu 1 in 2 kjer se kot merilo upoštevana ekonomsko najugodnejšo ponudbo po merilu:

Naročnik bo izbral ponudnika na podlagi merila ekonomska najugodnejša ponudba.

Merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe je sestavljeno iz dveh meril:

A: ponudbena cena

B: reference kadra

Ponudnik lahko doseže največ 100 točk, pri čemer po merilu A lahko doseže 80 točk in po merilu B - 20 točk.

Izbran bo ponudnik, ki bo prejel najvišje število točk.

Merilo A: ponudbena cena

Naročnik bo točk pridobljene po merilu A izračunal izmed dopustni ponudb na podlagi naslednje formule:

A=80×CmC

Cm	…	najnižja ponujena cena za vse faze (v EUR brez DDV)

C	…	cena ocenjevane ponudbe za vse faze (v EUR brez DDV)

A	…	število točk po merilu ponudbena cena

Ponudbena vrednost mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom naročila (razen plačila DDV). Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene, kot so: stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure, potni stroški, stroški prevodov, stroški nastali zaradi spremembe zakonodaje, zagotovitev potrebne opreme, imenovanje strokovnjakov, kadrov, druga spremljajoča dela, ki niso vključena v opis, pa so potrebna za učinkovito izvedbo storitev, ostale stroške, povezane z izvedbo naročila ter vse ostale elemente, ki vplivajo na izračun cene.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR ali ne vpiše vrednosti postavke, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. V kolikor bo prišlo do navedb različnih vrednosti (različna vrednost vpisana v eJN, obrazec Ponudbeni predračun in kot izhaja iz excel tabele, bo naročnik upošteval vrednost iz excel tabele).

Ponudnik izjavlja, da je preveril pravilnost nastavljenih formul in izračunavanja ponudbene cene.

Ponudnik s ponudbo izjavlja, da je pregledal projektno dokumentacijo, da je z njo v celoti seznanjen in se z njo strinja, da jo smatra kot logično in celovito ter da poseduje strokovno znanje, da bo dela izvedel skladno s projektnimi zahtevami in določili.

Ponudnik izpolni Ponudbeni predračun, ki jo vloži v zavihek »Predračun«

Merilo B- reference kadra

Naročnik bo točke pridobljene po merilu B v posameznem sklopu določil na sledeč način:

V kolikor bo ponudnik priglasil dodatne reference kadra, ki ga je nominiral v okviru izpolnjevanja kadrovskega pogoja (v sklopu 1 se priznavajo v okviru merila samo reference nominiranega vodje nadzora) in referenčni posli izkazujejo zahteve, kot so določene za katerikoli kadrovski pogoj, bo prejel dodatnih 10 točk za vsako dodatno referenco, največ dve referenci se točkujeta v okviru merila.

Referenca kadra, ki je zahtevana kot pogoj, se ne šteje za dodatno referenco v merilu.

Ponudnik vpiše število referenc v obrazec Ponudbeni predračun in ga naloži v zavihek »Predračun«.

Dokazila v zvezi z nominiranimi referencami se naloži v zavihek »Druge priloge«.

Merilo v sklopu 3

Naročnik bo izbral ponudnika v sklopu 3 na podlagi merila najnižje cene v EUR brez DDV.

Ponudbena vrednost mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom naročila (razen plačila DDV). Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene, kot so: stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure, potni stroški, stroški prevodov, stroški nastali zaradi spremembe zakonodaje, zagotovitev potrebne opreme, imenovanje pooblaščenih inženirjev, strokovnjakov, kadrov, druga spremljajoča dela, ki niso vključena v opis, pa so potrebna za učinkovito izvedbo storitev, ostale stroške, povezane z izvedbo naročila ter vse ostale elemente, ki vplivajo na izračun cene.

Velja za vse  sklope.

Ponudnik predloži ponudbo tako, da izpolni Ponudbeni predračun in kot prilogo predložil izpolnjen popis del (EXCEL tabela za sklop 2 in 3) , ki se naloži v zavihek »Druge priloge«

V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov imela enako število točk,  bo ponudnik izbran z žrebom pred strokovno komisijo naročnika, kamor bodo povabljeni tudi predstavniki ponudnikov z enakim št. točk.  Naročnik bo ponudbe označil z zaporednimi številkami od 1 dalje. Izbrana bo ponudba,  katere številka bo izžrebana.

# 12. Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti finančna zavarovanja, kot izhajajo iz vzorcev v tej dokumentaciji, oziroma na dokumentih, ki se po vsebini ne smejo razlikovati od vzorcev finančnih zavarovanj iz razpisne dokumentacije. Ponudnik lahko kot finančno zavarovanje predloži tudi ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah, ki pa se po vsebini ne sme razlikovati od vzorca finančnih zavarovanj.

Pri ponudbi s podizvajalci zavarovanje predloži glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec posla.

Izbrani ponudnik, s katerim sklene naročnik pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak oziroma nepravilnosti, skladno z določili Obligacijskega zakonika in predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

## 12.1 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik mora predložiti zavarovanje za resnost ponudbe, ki je skladno z vzorcem Bančna garancija za resnost ponudbe.

Veljavnost zavarovanja za resnost ponudbe za sklop 1 in 3 mora veljati  sedem mesecev po objavi obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil, za sklop 2 pa 36 mesecev od objave obvestila o naročilu.

Zavarovanje za resnost ponudbe bo unovčeno v naslednjih primerih:

•	če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

•	če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

o	ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

o	ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom ali ne podaljša veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe

V primeru, če ponudba zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe ne bo vsebovala ali ta ne bo skladna z zahtevami razpisne dokumentacije ali vzorcem iz razpisne dokumentacije, bo naročnik ponudbo kot nedopustno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja.

Vrednost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe mora znašati:

Sklop 1: 8.000 EUR

Sklop 2: 4.000 EUR

Sklop 3: 1.000 EUR

V kolikor odložni pogoj ne bo nastopil v času veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe bo moral ponudnik na lastne stroške v roku 10 dni od poziva naročnika predložiti novo zavarovanje z enako vsebino in vrednostjo z veljavnostjo, ki jo v pozivu določi naročnik.

## 12.2. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik  v sklopu 1 in 3 mora najpozneje v roku desetih (10) delovnih dni po sklenitvi pogodbe oziroma od obvestila o odpravi odložnega pogoja kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo 40 dni po poteku roka za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti.

V sklopu 2 se zavarovanje predloži v roku 10 delovnih dni od obvestila naročnika, da se z deli prične.

Z oddajo ponudbe ponudnik izrazi strinjanje z zahtevo naročnika  in vsebino vzorca finančnega zavarovanja.

# 13 Razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti

V kolikor ni za posamezni sklop določeno posebej, veljajo izključitveni razlogi in zahteve v zvezi s pogoji za sodelovanje za vse sklope.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, ki bo izpolnjeval naslednje razloge za izključitev:

## 13.1. Predhodna nekaznovanost

Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja, ki so navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 ali primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

DOKAZILA:

Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec in v ESPD navede podatke o pristojnih osebah, med drugim se mora vpisati EMŠO, da bo lahko naročnik preveril stanje v aplikaciji e- dosje.

(v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodba-mi«), V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA, v navedena polja vpišete podatke, ki jih od vas zahteva ESPD. V primeru, da uveljavljate popravni mehanizem, z odgovorom »Da« na vprašanje »Ste sprejeli ukrepe, s katerimi ste dokazali svojo zanesljivost ("samočiščenje")?« v polje »Prosimo opišite jih*« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

(v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1). V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navedite v lastni izjavi.

Ponudnik lahko  v ponudbi predloži izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, pri čemer izpis ne sme biti starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo  ponudb. Za tuje ponudnike in državljane je zaželeno, da se v ponudbi predloži izpis iz kazenske evidence, ki ni starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt ali katere državljan je fizična oseba in iz katerega je razvidno, da ne obstoji razlog za izključitev oziroma podredno z dokazili, določenimi v 77. členu ZJN-3.

Dopusti se popravni mehanizem.

## 13.2. Uvrstitev v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja

Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

## 13.3. Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki

Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 EUR ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

## 13.4. Kršitev delovnopravne zakonodaje

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo za oddajo ponudb, pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delom, delovnim časom, počitku, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

Ponudnik lahko uveljavlja popravni mehanizem.

POGOJI ZA SODELOVANJE

## 13.6. Registracija dejavnosti

Ponudnik mora imeti registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

## 13.7. Reference gospodarskega subjekta

Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v  zadnjih 10 letih  pred objavo obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil izvajal:

SKLOP 1:

1. strokovni nadzor vsaj pri dveh projektih  gradnje, ki po Prilogi 2 Uredbe o razvrščanju objektov spadajo v skupino CC-SI 2 Gradbeni inženirski objekti kjer je vrednost posameznega projekta znašala vsaj 4,0 mio EUR z DDV,

2.  strokovni nadzor pri izvedbi gradnje , kjer so bili uporabljeni  piloti premera najmanj 80 cm, v skupni dolžini najmanj 1.000 m,

3.  strokovni nadzor pri izvedbi gradnje, kjer je bila izvedena globoka drenaža v globini najmanj 5,0 m in  skupni dolžini drenaže najmanj 150 m

4.  strokovni nadzor pri izvedbi gradnje , kjer so  kjer so bili piloti sidrani v skupni dolžini  sider 500 m in

5. strokovni nadzor pri  izgradnji premostitvenega objekta- mostu, pri čemer je znašala svetla dolžina mostu vsaj 10 metrov, nosilnosti vsaj 400kN.

Ponudnik lahko izkaže izpolnjevanje pogoja z enim ali več referenčnimi projekti, pri čemer mora posamezni projekt izpolnjevati vsebino posamezne (ali več) alineje.

SKLOP 2:

- izvajal monitoring vsaj pri enem projektu gradnje, ki po  Prilogi 2 Uredbe o razvrščanju objektov spadajo v skupino CC-SI 2 Gradbeni inženirski objekti in je investicijska vrednost posameznega projekta znašala vsaj 4,0 mio EUR z DDV.

SKLOP 3:

- izvajal zunanjo kontrolo kvalitete, vsaj pri enem projekti nizke gradnje, ki po  Prilogi 2 Uredbe o razvrščanju objektov spadajo v skupino CC-SI 2 Gradbeni inženirski objekti in je investicijska vrednost posameznega projekta znašala vsaj 4,0 mio EUR z DDV in je projekt vseboval 1.  zemeljska dela in temeljenje; 2.  spodnje nosilne plasti; 3.  bituminizirane zmesi (tsc 06.300/06.410); 4.  cementni beton ; 5. jekla za armiranje, prednapenjanje in konstrukcije; 6. oprema objektov

Velja za vse sklope: Kot zaključena dela bo naročnik upošteval projekte, kjer je bilo v referenčnem obdobju pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma potrjen primopredajni zapisnik za objekte, kjer uporabno dovoljenje ni bilo izdano.

Pogoj lahko ponudnik izpolni skupaj s partnerji ali s podizvajalci.

Ponudnik, partner v ponudbi ali podizvajalec, ki je priglasil referenco, mora biti dejanski izvajalec del, kar mora iz ponudbe jasno in nedvoumno izhajati.

Dokazilo: Ponudnik izpolni obrazec Referenca  in predloži dokazilo v obliki potrdila, ki ga izda investitor gradnje pristojni organ državnega naročnika oziroma zasebna družba ali zasebnik ali v originalu ali v fotokopiji ali na obrazcih, ki po vsebini vsebujejo podatke iz obrazca Potrdilo o referenčnem projektu za vsako referenco posebej.

## 13.8. Kadrovska usposobljenost

Ponudnik mora nominirati ustrezen kader, skladno z veljavno področno zakonodajo.

Za izkazovanje kadrovske strukture ponudnik izpolni obrazec Seznam kadrov in predloži potrdila o ustrezni kvalifikaciji nominiranega kadra Za izkazovanje kadrovskih referenc se predloži izpolnjen obrazec Referenčno potrdilo  referencah kadra ter in potrjena potrdila Reference kadra in predložiti zahtevana dokazila.

V primeru nominacije tujega pooblaščenega strokovnjaka se predloži tudi Izjava o pridobitvi priznanja poklicne kvalifikacije.

Vsi nominirani kadri morajo znati slovenski jezik in sicer na nivoju B1 v skladu s Common European Framework of Reference for Languages – CEFRL. Šteje se, da oseba aktivno govori slovenski jezik, če je državljan Republike Slovenije ali je zahtevano formalno izobrazbo po Gz-1 pridobil v Republiki Sloveniji ali razpolaga s potrdilom, izdanim s strani ustrezno pooblaščene institucije o znanju slovenskega jezika na nivoju B1, v skladu s Common European Framework of Reference for Languages – CEFRL. Ponudnik mora v ta namen do podpisa pogodbe predložiti dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije, dokazilo o pridobitvi formalne izobrazbe v Republiki Sloveniji, dokazilo o znanju slovenskega jezika, izdano s strani ustrezno pooblaščene institucije o znanju slovenskega jezika na nivoju B1, v skladu s Common European Framework of Reference for Languages – CEFRL.

SKLOP 1

13.8.1. Vodja nadzora

Vodja nadzora izvaja in koordinira nadzor nad gradnjo v celoti.

Vodja nadzora mora izpolnjevati vse z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 61/17 in 133/22 – odl. US, v nadaljevanju ZAID) in Gradbenim zakonom (Ur. l. RS, št. 61/17, v nadaljevanju: GZ) predpisane pogoje za opravljanje del pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva (vključeni odgovorni nadzorniki skladno s 55. členom ZAID) ali za nadzornega inženirja s področja gradbeništva .

Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je vodja nadzora v zadnjih 10 letih pred objavo obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil izvajal strokovni nadzor:

- pri enem projektu, ki po  Prilogi 2 Uredbe o razvrščanju objektov spada v skupino CC-SI 2 Gradbeni inženirski objekti in je vrednost  projekta znašala vsaj 4,0 mio EUR z DDV,

in

- strokovni nadzor pri izvedbi gradnje, kjer so bili uporabljeni piloti premera najmanj 80 cm, v skupni dolžini pilotov najmanj 1.000 m

-

-     strokovni nadzor pri izvedbi gradnje, kjer so bili piloti sidrani najmanj v skupni dolžini sider 500 m

- strokovni nadzor pri izvedbi gradnje , kjer je bila izvedena -- globoka drenaža v globini najmanj 5,0 m in skupni dolžini drenaže najmanj 150 m

- strokovni nadzor pri  izgradnji premostitvenega objekta- mostu, pri čemer je znašala svetla dolžina mostu vsaj 10 metrov, nosilnosti vsaj 400kN.

Usposobljenost se lahko izkaže z enim ali več referenčnimi projekti.

13.8.2. Koordinator za varnost pri delu

Ponudnik mora v ponudbi nominirati koordinatorja za varnost pri delu, ki je na dan oddaje ponudbe vpisan v Seznam koordinatorjev za varnost delo, ki ga vodi Inšpektorat za delo.

V kolikor ponudnik ne razpolaga sam s koordinatorjem za varnost pri delo, se nominira kot partner ali podizvajalec, bodisi preko kapacitet delodajalca koordinatorja za varnost pri delu, bodisi kot fizična osebe. Skladno s pravno prakso Državne revizijske komisije je tudi fizična oseba, ki za izvajalca opravlja del predmeta naročila bodisi partner ali podizvajalec.

SKLOP 2

Ponudnik mora imenovati strokovnjaka, ki je vodil monitoring gradnje vsaj pri enem  projektu nizke gradnje ki po  Prilogi 2 Uredbe o razvrščanju objektov spadajo v skupino CC-SI 2 Gradbeni inženirski objekti, kjer je investicijska vrednost projekta znašala vsaj 4,0 mio EUR z DDV.

Velja za oba sklopa:  Kot zaključena dela bo naročnik upošteval projekte, kjer je bilo v referenčnem obdobju pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma potrjen primopredajni zapisnik za objekte, kjer uporabno dovoljenje ni bilo izdano.

Strokovno funkcijo, ki je razpisana v naročnikovi dokumentaciji, lahko opravlja izključno strokovni kader, ki je v ponudbi imenovan za opravljanje te funkcije. V primeru, da obstajajo objektivni razlogi, da priglašeni strokovni kader tekom izvajanja pogodbe ne more opravljati strokovnih funkcij, za katere je bil priglašen, lahko izvajalec, na podlagi soglasja naročnika, zamenja priglašeni strokovni kader z drugim strokovnim kadrom, pod pogojem, da ta izpolnjuje zahtevane referenčne pogoje oz. meril .

Dokazilo: Ponudnik izpolni ESPD in Seznam kadra ter priloži s strani investitorja potrjeno potrdilo o referenčnem projektu – kadrovska sposobnost. V kolikor se nominira kader, ki ni vpisan v imenik IZS se predloži tudi izpolnjena Izjava o pridobitvi priznanja poklicne kvalifikacije.

# 13.10. Druge zahteve naročnika -Terminski plan

Sklop 1: Strokovni nadzor in koordinacija se bo izvajal med gradnjo, za katero se predvideva izvedba v roku 28 mesecev  od uvedbe v delo.

Sklop 2: Monitoring se bo izvajal po gradnji. Podpis primopredajnega zapisnika o končani gradnji predstavlja začetek storitev v sklopu 2.

Sklop 3: Kontrola kakovosti se bo izvajala med gradnjo, za katero se predvideva izvedba v roku 28 mesecev  od uvedbe v delo.

Dokazilo: Ponudnik z oddajo ponudbe izraža sprejemanje in soglasje k predvidenemu terminskemu planu izvedbe del, podroben gantogram se uskladi z naročnikom in izvajalcem .

# 13.11. Zavarovanje odgovornosti v sklopu 1

Ponudnik mora imeti skladno s pravili 15. člena ZAID sklenjeno zavarovanje splošne civilnopravne odgovornosti, delodajalčeve odgovornost in odgovornosti za škodo, zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov tretjih oseb, vse brez omejitev za ves čas trajanja izvedbe del v višini 50.000,00 EUR letne zavarovalne vsote.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj.

Dokazilo: Ponudnik izpolni obrazec ESPD in predloži fotokopijo veljavnega zavarovanja.

# 13.13. Izvedba predmeta v skladu s pravnimi predpisi, pravili stroke in navodili

Ponudnik mora izvesti predmeta javnega naročila skladu s vsemi pravnimi predpisi, pravili stroke in navodili naročnika in supernadzora.

Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca ESPD

# 13.14. Spoštovanje omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije

V skladu z določilom prvega odstavka 5k člena Uredbe Sveta (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, je prepovedano dodeljevanje ali nadaljnje izvajanje kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb:

a)	ruskim državljanom ali fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji,

b)	pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali

c)	fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka,

d)	podizvajalcem, dobaviteljem ali subjektom, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila.

Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca ESPD in predloži Izjava glede izpolnjevanja pogojev po Uredbi Sveta (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini« za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi v deležu vsaj 10% vrednosti naročila.

# 14. Pravna podlaga

V postopku oddaje javnega naročila in tekom izvedbe javnega naročila je potrebno med ostalimi predpisi upoštevati:

- Zakon o javnem naročanju /ZJN-3/ (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, 398/21, Uradni list RS, št. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZF);

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije /ZIntPK/ (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 - ZDeb, 16/23 - ZZPri);

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja /ZPVPJN/ (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 60/17, 72/19, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS);

- Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP-UPB2/ (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 36/20 - ZZUSUDJZ, 61/20 - ZZUSUDJZ-A, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 3/22 - ZDeb)

- Zakon o pravdnem postopku /ZPP-UPB3/ (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 - ZArbit, 45/08, 111/08 - odl. US, 121/08 - skl. US, 57/09 - odl. US, 12/10 - odl. US, 50/10 - odl. US, 107/10 - odl. US, 75/12 - odl. US, 76/12 - popr., 40/13 - odl. US, 92/13 - odl. US, 6/14, 10/14 - odl. US, 48/14, 48/15 - odl. US, 6/17 - odl. US, 10/17, 32/18, 16/19 - ZNP-1, 70/19 - odl. US, 1/22 - odl. US, 3/22 - ZDeb, 126/2);

- Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L št. 94 z dne 28. 3. 2014 str. 65; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/24/EU)

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23);

- Zakon o javnih financah /ZJF/ (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP, 187/21 - ZIPRS2223, 29/22 - ZUOPDCE, 163/22 - ZPGOPEK, 150/22 - ZIPRS2324, 18/23 - ZDU-1O, 76/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 117/23);

- Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti /ZAID/ (Uradni list RS, št. 61/17, 133/22 - odl. US);Gradbeni zakon /GZ/ (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 - ZZNŠPP, 78/23 - ZUNPEOVE, 95/23 - ZIUOPZP, 121/23 - skl. US, 131/23 - ZORZFS, 133/23);

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ (Uradni list RS, št. 43/11);

- Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 49/20 - ZIUZEOP, 152/20 - ZZUOOP, 121/21, 132/23);

- Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16)

- Obligacijski zakonik /OZ-UPB1/ (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, 64/16 - odl. US, 20/18)

- Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES

- Direktiva Sveta št. 89/665/EGS z dne 21. 12. 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje (UL L št. 395 z dne 30. 12. 1989, str. 33), nazadnje spremenjene z Direktivo 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb (UL L št. 94 z dne 28. 3. 2014, str. 1);

# 15.  Pouk o pravnem sredstvu

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse podatke in dokazila, kot jih določa 15. člen ZPVPJN. Skladno z drugo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN znaša taksa za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, če se javno naročilo oddaja po odprtem postopku 4.000,00   EUR. Taksa se plača na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija št. SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT koda BS LJ SI 2X, IBAN SI56011001000358802 in sklic 11 16110-7111290XXXXX.

Matjaž Švagan, župan

# Priloge

# Ponudbeni predračun

V postopku oddaje javnega naročila » Inženirske storitve pri sanaciji plazu JP 9812921 Prečna pot – Cesta zmage 16; ID1231292«, objavljen na Portalu javnih naročil pod št. objave JN____/2025 ponudnik:

______________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

podajam ponudbeno ceno za izvedbo storitev v sklopu ________, kot je razvidno iz tega obrazca in priloženega  podrobnega ponudbenega predračuna.

Ponudbena cena:

| Cena v EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| Vrednost DDV |  |
| Ponudbena vrednost z DDV |  |

Kraj in datum:                                                                          Podpis in žig ponudnika:

Obvezna priloga: Izpolnjen popis del (EXCEL tabela za sklop 2 in sklop ), oziroma Podrobni ponudbeni predračun za sklop 1, ki se predloži med »Druge priloge«

Podrobni ponudbeni predračun – sklop 1

V postopku oddaje javnega naročila » Inženirske storitve pri sanaciji plazu JP 9812921 Prečna pot – Cesta zmage 16; ID1231292«, objavljen na Portalu javnih naročil pod št. objave JN____/2025 ponudnik:

______________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

podajam ponudbeno ceno za izvedbo storitev v sklopu 1:

Ponudbena cena:

| Cena v EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| Vrednost DDV |  |
| Ponudbena vrednost z DDV |  |

Za nominiran kader priglašamo dodatne reference: ____ (navede se število).

Kraj in datum:                                                                          Podpis in žig ponudnika:

# Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Datum: _____________

VRSTA: Garancija za resnost ponudbe

ŠTEVILKA: ____________________

GARANT: _________________________________________________________

NAROČNIK:____________________________________________________(podatki ponudnika)

UPRAVIČENEC: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi

OSNOVNI POSEL:   obveznost naročnika iz njegove ponudbe za izvedbo del na podlagi objave javnega naročila Inženirske storitve pri sanaciji plazu JP 9812921 Prečna pot – Cesta zmage 16; ID1231292, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN ____/2025 v sklopu ___________Skladno z navedenim razpisom je naročnik zavarovanja resnosti svoje ponudbe na predmetnem razpisu, dolžan upravičencu predložiti garancijo za resnost ponudbe

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: navede se vrednost glede na sklop

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali po SWIFT

KRAJ PREDLOŽITVE: ………………(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI: __________ sedem mesecev od objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Upravičenec mora v svoji izjavi navesti (navede se pogoje za unovčitev garancije, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji):

  - če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

  - če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

  - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

  - ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom ali ne podaljša veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe ali

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Podpisi pooblaščenih podpisnikov Garanta

# Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Datum: ……(vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ŠTEVILKA GARANCIJE  ……….(vpiše se številka garancije)

GARANT: …………(vpiše se ime in naslov v kraju izdaje, razen če sta že navedena v glavi)

NAROČNIK:  …………….(vpiše se ime in naslov naročnika garancije)

UPRAVIČENEC: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika iz pogodbe št. ………….z dne ………………., sklenjene med naročnikom te garancije in upravičencem, s katero se je naročnik med drugim zavezal, da bo izvedel gradbena dela skladno z zahtevami javnega naročila »Inženirske storitve pri sanaciji plazu JP 9812921 Prečna pot – Cesta zmage 16; ID1231292 v sklopu -__ (v nadaljevanju: osnovna obveznost). Skladno z zgoraj navedeno pogodbo je naročnik upravičencu za zavarovanje izpolnitve zgoraj navedene osnovne obveznosti, dolžan predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti ____________ EUR.

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: ………….(10 % pogodbene vrednosti z DDV)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

OBLIKA PREDLOŽITVE v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov

KRAJ PREDLOŽITVE: ………………(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI: 40 (štirideset) dni po preteku pogodbenega roka

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj

navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svoje osnovne obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Podpisi pooblaščenih podpisnikov Garanta

# Referenca ponudnika – sklop 1

V postopku oddaje javnega naročila »Inženirske storitve pri sanaciji plazu JP 9812921 Prečna pot – Cesta zmage 16; ID1231292 ID1231292 « ponudnik __________________________________________podajamo ponudbo ter priglašamo sledečo referenco:

1. Strokovni nadzor na objektom nizke gradnje

| Investitor gradnje |  |
| --- | --- |
| Izvajalec strokovnega nadzora |  |
| Naziv gradnje |  |
| Klasifikacija CC-SI |  |
| Vrednost investicije v EUR z DDV |  |
| Datum primopredajnega zapisnika oz. uporabnega dovoljenja v kolikor se zahteva uporabno dovoljenje |  |
| Kontaktni podatki investitorja za preveritev reference: ime in priimek, elekt. pošta, tel. št. |  |

. Strokovni nadzor na objektom nizke gradnje

| Investitor gradnje |  |
| --- | --- |
| Izvajalec strokovnega nadzora |  |
| Naziv gradnje |  |
| Klasifikacija CC-SI |  |
| Vrednost investicije v EUR z DDV |  |
| Datum primopredajnega zapisnika oz. uporabnega dovoljenja v kolikor se zahteva uporabno dovoljenje |  |
| Kontaktni podatki investitorja za preveritev reference: ime in priimek, elekt. pošta, tel. št. |  |

Strokovni nadzor - piloti

| Investitor gradnje |  |
| --- | --- |
| Izvajalec strokovnega nadzora |  |
| Naziv gradnje |  |
| Lastnosti gradnje- vpisati: | - piloti premera najmanj _______cm, v skupni dolžini pilotov najmanj ________in - sidra v dolžini najmanj ___ m in - globoka drenaža v globine najmanj ___m, skupni dolžini najmanj ____ m |
| Datum primopredajnega zapisnika oz. uporabnega dovoljenja v kolikor se je zahtevalo uporabno dovoljenje |  |
| Kontaktni podatki investitorja za preveritev reference: ime in priimek, elekt. pošta, tel. št. |  |

Strokovni nadzor – sidrani piloti

| Investitor gradnje |  |
| --- | --- |
| Izvajalec strokovnega nadzora |  |
| Naziv gradnje |  |
| Lastnosti gradnje- vpisati: | sidrani piloti v skupni dolžini sider najmanj ____ m |
| Datum primopredajnega zapisnika oz. uporabnega dovoljenja v kolikor se je zahtevalo uporabno dovoljenje |  |
| Kontaktni podatki investitorja za preveritev reference: ime in priimek, elekt. pošta, tel. št. |  |

Strokovni nadzor -drenaža

| Investitor gradnje |  |
| --- | --- |
| Izvajalec strokovnega nadzora |  |
| Naziv gradnje |  |
| Lastnosti gradnje- vpisati: | - - globoka drenaža v globine najmanj ___m, v skupni dolžini najmanj ____ m |
| Datum primopredajnega zapisnika oz. uporabnega dovoljenja v kolikor se je zahtevalo uporabno dovoljenje |  |
| Kontaktni podatki investitorja za preveritev reference: ime in priimek, elekt. pošta, tel. št. |  |

Nadzor pri izgradnji premostitvenega objekta

| Investitor gradnje |  |
| --- | --- |
| Izvajalec strokovnega nadzora |  |
| Premostitven objekt | svetla dolžina v m: nosilnost v kN: |
| Datum primopredajnega zapisnika oz. uporabnega dovoljenja v kolikor se je zahtevalo uporabno dovoljenje |  |
| Kontaktni podatki investitorja za preveritev reference: ime in priimek, elekt. pošta, tel. št. |  |

Kraj in datum:                                            Žig: 			Podpis ponudnika:

# Referenca ponudnika – sklop 2

V postopku oddaje javnega naročila »Inženirske storitve pri sanaciji plazu JP 9812921 Prečna pot – Cesta zmage 16; ID1231292 ID1231292 « ponudnik __________________________________________podajamo ponudbo ter priglašamo sledečo referenco:

1. Monitoring nad objektom nizke gradnje

| Investitor gradnje |  |
| --- | --- |
| Izvajalec monitoringa |  |
| Naziv gradnje |  |
| Klasifikacija CC-SI |  |
| Vrednost investicije v EUR z DDV |  |
| Datum primopredajnega zapisnika oz. uporabnega dovoljenja v kolikor se zahteva uporabno dovoljenje |  |
| Kontaktni podatki investitorja za preveritev reference: ime in priimek, elekt. pošta, tel. št. |  |

Kraj in datum: 						Žig in podpis:

# Referenca ponudnika – sklop 3

V postopku oddaje javnega naročila »Inženirske storitve pri sanaciji plazu JP 9812921 Prečna pot – Cesta zmage 16; ID1231292 ID1231292 « ponudnik __________________________________________podajamo ponudbo ter priglašamo sledečo referenco:

| Investitor gradnje |  |
| --- | --- |
| Izvajalec kontrole kakovosti |  |
| Naziv gradnje in lastnosti gradnje | 1. zemeljska dela in temeljenje; 2. spodnje nosilne plasti; 3. bituminizirane zmesi (tsc 06.300/06.410); 4. cementni beton ; 5. jekla za armiranje, prednapenjanje in konstrukcije; 6. oprema objektov (obkrožiti katere elemente je referenčni objekt obsegal) |
| Klasifikacija CC-SI |  |
| Vrednost investicije v EUR z DDV |  |
| Datum primopredajnega zapisnika oz. uporabnega dovoljenja v kolikor se zahteva uporabno dovoljenje |  |
| Kontaktni podatki investitorja za preveritev reference: ime in priimek, elekt. pošta, tel. št. |  |

# Potrdilo o referenčnem projektu – sklop 1 – objekt nizke gradnje

Investitor kateremu je ponudnik opravil

…………………………………………………………………………………………

(navede se naziv referencodajalca)

IZJAVLJAM, da je gospodarski subjekt

…………………………………………………………………………………………….(navede se podatke o izvajalcu del)

izvedel strokovni gradbeni nadzor pri izgradnji objekta _______________________________, ki spada pod klasifikacijo CCSI in je investicija vrednost znašala _______________ EUR z DDV.

Uporabno dovoljenje oz. primopredajni zapisnik izdan dne …………………………

Izvajalec je v celoti upošteval naše zahteve in spoštoval pogodbena določila ter ponudnikovo delo ocenjujemo kot strokovno, kvalitetno in v skladu s predpisi.

Kontaktna oseba naročnika- investitorja: ………………………………………………

Telefon …………………………………………………..

E-naslov …………………………………………………

Kraj in datum: ………………………………………

Žig in podpis

Obrazec se fotokopira in izpolni za vsako referenco posebej.

# Potrdilo o referenčnem projektu – sklop1

Investitor kateremu je ponudnik opravil

…………………………………………………………………………………………

(navede se naziv referencodajalca)

IZJAVLJAM, da je gospodarski subjekt

…………………………………………………………………………………………….(navede se podatke o izvajalcu del)

izvedel strokovni nadzor pri sanaciji gradnje _________________________________ (navede se podatke o gradnji za posamezno zahtevo – obkrožiti in vpisati podatke v spodnjo alinejo)  , pri čemer so bili:

-  piloti premera najmanj _______cm, v skupni dolžini najmanj ________in

- sidrani piloti v skupni  dolžini sider sicer najmanj ___ m in

- globoka drenaža v globine najmanj -___m, skupni dolžini najmanj ____ m

in je bilo uporabno dovoljenje oz. primopredajni zapisnik izdan dne …………………………

Izvajalec je v celoti upošteval naše zahteve in spoštoval pogodbena določila ter ponudnikovo delo ocenjujemo kot strokovno, kvalitetno in v skladu s predpisi.

Kontaktna oseba naročnika- investitorja: ………………………………………………

Telefon …………………………………………………..

E-naslov …………………………………………………

Kraj in datum: ………………………………………

Žig in podpis

# Potrdilo o referenčnem projektu – sklop 1 -  premostitveni objekt

Investitor kateremu je ponudnik opravil

…………………………………………………………………………………………

(navede se naziv referencodajalca)

IZJAVLJAM, da je gospodarski subjekt

…………………………………………………………………………………………….(navede se podatke o izvajalcu del)

izvedel strokovni nadzor pri gradnji premostitvenega objekta_________________________________ (navede se podatke o gradnji)  , pri čemer je

znašala:

-    svetla dolžina v m_____

-   nosilnost v kN_______

in je bilo uporabno dovoljenje oz. primopredajni zapisnik izdan dne …………………………

Izvajalec je v celoti upošteval naše zahteve in spoštoval pogodbena določila ter ponudnikovo delo ocenjujemo kot strokovno, kvalitetno in v skladu s predpisi.

Kontaktna oseba naročnika- investitorja: ………………………………………………

Telefon …………………………………………………..

E-naslov …………………………………………………

Kraj in datum: ………………………………………

Žig in podpis

# Potrdilo o referenčnem projektu – sklop 2 – objekt nizke gradnje

Investitor kateremu je ponudnik opravil

…………………………………………………………………………………………

(navede se naziv referencodajalca)

IZJAVLJAM, da je gospodarski subjekt

…………………………………………………………………………………………….(navede se podatke o izvajalcu del)

izvedel monitoring pri izgradnji objekta _______________________________, ki spada pod klasifikacijo CCSI in je investicija vrednost znašala _______________ EUR z DDV.

Uporabno dovoljenje oz. primopredajni zapisnik izdan dne …………………………

Izvajalec je v celoti upošteval naše zahteve in spoštoval pogodbena določila ter ponudnikovo delo ocenjujemo kot strokovno, kvalitetno in v skladu s predpisi.

Kontaktna oseba naročnika- investitorja: ………………………………………………

Telefon …………………………………………………..

E-naslov …………………………………………………

Kraj in datum: ………………………………………

Žig in podpis

Obrazec se fotokopira in izpolni za vsako referenco posebej.

# Potrdilo o referenčnem projektu – sklop3

Investitor kateremu je ponudnik opravil

…………………………………………………………………………………………

(navede se naziv referencodajalca)

IZJAVLJAM, da je gospodarski subjekt

…………………………………………………………………………………………….(navede se podatke o izvajalcu del)

izvedel kontrolo kakovosti pri izgradnji objekta _______________________________, ki spada pod klasifikacijo CCSI in je investicija vrednost znašala _______________ EUR z DDV in projekt vseboval: je

1.  zemeljska dela in temeljenje;

2.  spodnje nosilne plasti;

3.  bituminizirane zmesi (tsc 06.300/06.410);

4.  cementni beton ;

5. jekla za armiranje, prednapenjanje in konstrukcije;

6. oprema objektov

Uporabno dovoljenje oz. primopredajni zapisnik izdan dne …………………………

Izvajalec je v celoti upošteval naše zahteve in spoštoval pogodbena določila ter ponudnikovo delo ocenjujemo kot strokovno, kvalitetno in v skladu s predpisi.

Kontaktna oseba naročnika- investitorja: ………………………………………………

Telefon …………………………………………………..

E-naslov …………………………………………………

Kraj in datum: ………………………………………

Žig in podpis

# Seznam kadrov- sklop 1

V postopku oddaje javnega naročila »Inženirske storitve pri sanaciji plazu JP 9812921 Prečna pot – Cesta zmage 16; ID1231292 nominiramo v sklopu 1 sledeči kader:

| Položaj | Ime in priimek | Izobrazba in pridobljen strokovni naziv | Zaposlen pri – navede se delodajalca nominiranega kadra |
| --- | --- | --- | --- |
| Vodja nadzora |  |  |  |
| Koordinator za varstvo pri delu |  |  |  |

Za vodjo nadzora ............................................... (ime in priimek) nominiramo naslednje referenčne posle:

Kadrovski pogoj

Nadzor pri izgradnji premostitvenega objekta

| Investitor gradnje |  |
| --- | --- |
| Vloga kadra |  |
| Premostitven objekt | svetla dolžina v m: nosilnost v kN: |
| Datum primopredajnega zapisnika oz. uporabnega dovoljenja v kolikor se je zahtevalo uporabno dovoljenje |  |
| Kontaktni podatki investitorja za preveritev reference: ime in priimek, elekt. pošta, tel. št. |  |

Strokovni nadzor - piloti

| Investitor gradnje |  |
| --- | --- |
| Izvajalec strokovnega nadzora |  |
| Naziv gradnje |  |
| Lastnosti gradnje- vpisati: | - piloti premera najmanj _______cm, v skupni dolžini pilotvo najmanj ________in - sidra v dolžini najmanj ___ m in - globoka drenaža v globine najmanj ___m, skupni dolžini najmanj ____ m |
| Datum primopredajnega zapisnika oz. uporabnega dovoljenja v kolikor se je zahtevalo uporabno dovoljenje |  |
| Kontaktni podatki investitorja za preveritev reference: ime in priimek, elekt. pošta, tel. št. |  |

Strokovni nadzor - drenaža

| Investitor gradnje |  |
| --- | --- |
| Izvajalec strokovnega nadzora |  |
| Naziv gradnje | : |
| Lastnosti gradnje- vpisati: | sidrani piloti v skupni dolžini sider najmanj ____ m |
| Datum primopredajnega zapisnika oz. uporabnega dovoljenja v kolikor se je zahtevalo uporabno dovoljenje |  |
| Kontaktni podatki investitorja za preveritev reference: ime in priimek, elekt. pošta, tel. št. |  |

Strokovni nadzor - piloti

| Investitor gradnje |  |
| --- | --- |
| Izvajalec strokovnega nadzora |  |
| Naziv gradnje |  |
| Lastnosti gradnje- vpisati: | - - globoka drenaža v globine najmanj ___m, v skupni dolžini najmanj ____ m |
| Datum primopredajnega zapisnika oz. uporabnega dovoljenja v kolikor se je zahtevalo uporabno dovoljenje |  |
| Kontaktni podatki investitorja za preveritev reference: ime in priimek, elekt. pošta, tel. št. |  |

Dodatne reference v okviru merila – po potrebi se dodajo tabele

Kadrovski pogoj

Strokovni nadzor na objektom nizke gradnje

| Investitor gradnje |  |
| --- | --- |
| Vloga kadra |  |
| Naziv gradnje |  |
| Klasifikacija CC-SI |  |
| Vrednost investicije v EUR z DDV |  |
| Datum primopredajnega zapisnika oz. uporabnega dovoljenja v kolikor se zahteva uporabno dovoljenje |  |
| Kontaktni podatki investitorja za preveritev reference: ime in priimek, elekt. pošta, tel. št. |  |

Kraj in datum:                                            Žig: 			Podpis ponudnika:

# Seznam kadrov- sklop 2

V postopku oddaje javnega naročila »Inženirske storitve pri sanaciji plazu JP 9812921 Prečna pot – Cesta zmage 16; ID1231292 nominiramo v sklopu 2 sledeči kader:

| Položaj | Ime in priimek | Izobrazba in pridobljen strokovni naziv | Zaposlen pri – navede se delodajalca nominiranega kadra |
| --- | --- | --- | --- |
| Strokovnjak, ki bo vodil monitoring |  |  |  |

Za vodjo monitoringa ............................................... (ime in priimek) nominiramo naslednje referenčne posle:

Strokovni nadzor na objektom nizke gradnje

| Investitor gradnje |  |
| --- | --- |
| Vloga nominiranega kadra |  |
| Naziv gradnje |  |
| Klasifikacija CC-SI |  |
| Vrednost investicije v EUR z DDV |  |
| Datum primopredajnega zapisnika oz. uporabnega dovoljenja v kolikor se zahteva uporabno dovoljenje |  |
| Kontaktni podatki investitorja za preveritev reference: ime in priimek, elekt. pošta, tel. št. |  |

| Investitor gradnje |  |
| --- | --- |
| Vloga nominiranega kadra |  |
| Naziv gradnje in vrednost investicije v EUR z DDV |  |
| Lastnosti | piloti premera .............cm. in skupne dolžine ............. v m. sidra v dolžini v m........: drenaža globine v m:............ in dolžine v metrih:......... |
| Datum primopredajnega zapisnika |  |
| Kontaktni podatki investitorja za preveritev reference: ime in priimek, elekt. pošta, tel. št. |  |

Za vodjo monitoringa ............................................... (ime in priimek) nominiramo naslednje referenčne posle v okviru merila- po potrebi se doda tabele:

| Investitor gradnje |  |
| --- | --- |
| Vloga nominiranega kadra |  |
| Naziv gradnje in vrednost investicije v EUR z DDV |  |
| Lastnosti | piloti premera .............cm. in skupne dolžine ............. v m. sidra v dolžini v m........: drenaža globine v m:............ in dolžine v metrih:......... |
| Datum primopredajnega zapisnika |  |
| Kontaktni podatki investitorja za preveritev reference: ime in priimek, elekt. pošta, tel. št. |  |

| Investitor gradnje |  |
| --- | --- |
| Vloga nominiranega kadra |  |
| Naziv gradnje in vrednost investicije v EUR z DDV |  |
| Lastnosti | piloti premera .............cm. in skupne dolžine ............. v m. sidra v dolžini v m........: drenaža globine v m:............ in dolžine v metrih:......... |
| Datum primopredajnega zapisnika |  |
| Kontaktni podatki investitorja za preveritev reference: ime in priimek, elekt. pošta, tel. št. |  |

Kraj in datum:                                                                                Žig in podpis ponudnika

# Potrdilo o referenčnem projektu –kader – objekt nizke gradnje

Investitor kateremu je ponudnik opravil

…………………………………………………………………………………………

(navede se naziv referencodajalca)

IZJAVLJAM, da je strokovnjak

…………………………………………………………………………………………….(ime in priimek)

izvedel strokovni nadzor / monitoring (obkrožiti glede na vlogo kadra pri gradnji) pri izgradnji objekta _______________________________, ki spada pod klasifikacijo CCSI in je investicija vrednost znašala _______________ EUR z DDV.

Uporabno dovoljenje oz. primopredajni zapisnik izdan dne …………………………

Izvajalec je v celoti upošteval naše zahteve in spoštoval pogodbena določila ter ponudnikovo delo ocenjujemo kot strokovno, kvalitetno in v skladu s predpisi.

Kontaktna oseba naročnika- investitorja: ………………………………………………

Telefon …………………………………………………..

E-naslov …………………………………………………

Kraj in datum: ………………………………………

Žig in podpis

Obrazec se fotokopira in izpolni za vsako referenco posebej.

# Potrdilo o referenčnem projektu – kader

Investitor kateremu je ponudnik opravil

…………………………………………………………………………………………

(navede se naziv referencodajalca)

IZJAVLJAM, da je strkovnjak

…………………………………………………………………………………………….(navede se podatke o izvajalcu del)

izvedel strokovni nadzor pri sanaciji zemeljskega plazu _________________________________ (navede se podatke o gradnji za posamezno zahtevo – obkrožiti in vpisati podatke v spodnjo alinejo)  , pri čemer so bili:

-  piloti premera najmanj _______cm, v skupni dolžini najmanj ________in

- sidrani piloti v skupni  dolžini sicer najmanj ___ m in

- globoka drenaža v globine najmanj -___m, skupni dolžini najmanj ____ m

in je bilo uporabno dovoljenje oz. primopredajni zapisnik izdan dne …………………………

Izvajalec je v celoti upošteval naše zahteve in spoštoval pogodbena določila ter ponudnikovo delo ocenjujemo kot strokovno, kvalitetno in v skladu s predpisi.

Kontaktna oseba naročnika- investitorja: ………………………………………………

Telefon …………………………………………………..

E-naslov …………………………………………………

Kraj in datum: ………………………………………

Žig in podpis

# Potrdilo o referenčnem projektu –kader -  premostitveni objekt

Investitor kateremu je ponudnik opravil

…………………………………………………………………………………………

(navede se naziv referencodajalca)

IZJAVLJAM, da je strokovnjak .

…………………………………………………………………………………………….ime in priimekl)

izvedel strokovni nadzor pri gradnji premostitvenega objekta_________________________________ (navede se podatke o gradnji)  , pri čemer je

znašala:

-    svetla dolžina v m_____

-   nosilnost v kN_______

in je bilo uporabno dovoljenje oz. primopredajni zapisnik izdan dne …………………………

Izvajalec je v celoti upošteval naše zahteve in spoštoval pogodbena določila ter ponudnikovo delo ocenjujemo kot strokovno, kvalitetno in v skladu s predpisi.

Kontaktna oseba naročnika- investitorja: ………………………………………………

Telefon …………………………………………………..

E-naslov …………………………………………………

Kraj in datum: ………………………………………

Žig in podpis

# Izjava o pridobitvi priznanja poklicne kvalifikacije

Ponudnik ______________________________________________________________

(vpiše se naziv in sedež ponudnika)

ki je v postopku oddaje javnega naročila »Inženirske storitve pri sanaciji plazu JP 9812921 Prečna pot – Cesta zmage 16; ID1231292« ponudbi kot vodjo del s področja ________________________(ponudnik vpiše položaj nominiranega kadra)

(ime in priimek)

- s stalnim prebivališčem

(naslov, hišna številka, kraj in poštna številka, država)

izjavljam, da bomo pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi del predložili dokazilo, da je imenovani kader pridobil priznanje poklicne kvalifikacije skladno z veljavno slovensko gradbeno zakonodajo.

Kraj in datum:                                             Žig in podpis ponudnika:

# Vzorec pogodbe v sklopu 1

Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, ki jo zastopa župan Matjaž Švagan,

Matična številka: 5883890000

Davčna številka: SI 25643444

(v nadaljevanju naročnik)

in

_________________________________________________(naziv in naslov ponudnika)

ki ga zastopa ______________________________________

(funkcija, ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika)

matična številka:	_____________________

davčna številka: 	_____________________

transakcijski račun:	SI56 _________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednjo

POGODBO O IZVEDBI STORITEV STROKOVNEGA NADZORA ZA SANACIJO PLAZU JP 9812921 PREČNA POT – CESTA ZMAGE 16 ID1231292

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila »Inženirske storitve pri sanaciji plazu JP 9812921 Prečna pot – Cesta zmage 16; ID1231292« objavljen na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN……………./2025. Na podlagi pravnomočne odločitve o oddaji javnega naročila je bil izvajalec v predmetnem postopku oddaje javnega naročila izbran kot najugodnejši ponudnik.

PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo strokovni nadzor nad gradnjo  sanacije plazu JP 9812921 Prečna pot – Cesta zmage 16, skladno s projektno dokumentacijo in nalogami določene s 15. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A). Pogodbene storitve obsegajo vsa dela in naloge, ki po naravi in vsebini oziroma zakonodaji spadajo v obseg poslov nadzornika, oziroma so opredeljene v tej pogodbi ter razpisni dokumentaciji.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne naroči posameznih del, v kolikor se bo tekom izvajanja pogodbe izkazalo, da zanje nima sredstev ali potrebe.

POGODBENA VREDNOST DEL

3. člen

Pogodbena vrednost del je določena na osnovi ponudbe izvajalca in znaša brez DDV____________________________EUR,

vrednost DDV__________________________________EUR,

pogodbena vrednost z DDV znaša _______________________EUR.

Pogodbena vrednost z DDV vključuje vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom naročila. V ponudbeno ceno so zajeti vsi elementi, ki vplivajo na izračun cene: kot so stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure, amortizacijo, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, naprav, vozil, prevozov oseb in opreme na gradbišče in iz gradbišča, sodelovanje z izvajalcem, investitorjem, projektantom,  supernadzorom, sodelovanje v primeru nastopa skritih napak ter vse ostale stroške povezane z izvedbo pogodbe.

Čas izvajanja pogodbenih del znaša do zaključka vseh gradbenih del, predvidoma 28 mesecev od uvedbe v delo izvajalca gradnje. Izvajalec začne z izvedbo del po tej pogodbi najkasneje v naslednji delovni dan po pozivu naročnika in jih izvaja do pridobitve primopredajnega zapisnika gradnje.

OBRAČUN STORITEV

4. člen

Izvajalec bo opravljene storitve zaračunaval tako, da bo vrednost  storitve nadzora razdelil na število mesecev predvidenih za izvedbo gradnje.

Naročnik ima pravico, da v kolikor pride do podaljšanja pogodbe za GOI dela, podaljša rok za izvedbo storitev,. V primeru podaljšanja roka izvajanja storitve ima nadzornik pravico do povečanja pogodbene cene, ki jo predhodno potrdi naročnik za obdobje podaljšanja, in sicer v vrednosti po formuli: ((Pogodbena cena z DDV : št. dni od uvedbe v delo do izteka roka izvajanja storitev) x 0,1) x število dni podaljšanja.

Izvajalec ni upravičen do dodatnih plačil na podlagi podaljšanja časa izvajanja pogodbenih obveznosti (t.j. podaljšanja časa gradnje).

Zapadlost računa je 30 dni.

Če naročnik računa ne zavrne delno ali v celoti v roku 8 dni od prejema, je dolžan plačati račun v 30 dneh, šteto naslednji dan od uradnega prejema računa. Če je naročnikova zavrnitev delna, je nesporni del računa dolžan plačati v istem roku, izvajalcu pa je dolžan sporočiti morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti, katere mora izvajalec odpraviti v roku, ki ga sporazumno določita naročnik in izvajalec.

Izvajalec lahko v primeru zamude s plačilom naročniku zaračuna zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisi.

Kot dan plačila oziroma izpolnitev naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.

Naročnik bo zneske iz potrjenih računov nakazoval na transakcijski račun izvajalca, ki ga bo izvajalec navedel na računu za izvedbo storitev.

Kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, bodo plačila izvedena na transakcijski račun partnerja, ki je naročnik bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

/člen se vključi, če so nominirani podizvajalci/

PODIZVAJALCI

…člen

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, da bo v izvedbo javnega naročila vključil enega ali več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. V kolikor bo izvajalce nominiral ali zamenjal podizvajalca, mora predložiti ustrezna dokazila po 94. členu ZJN-3 in pridobiti pisno soglasje naročnika k nominiranju drugega podizvajalca.

Če podizvajalec zahteva neposredna plačila, so neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi obvezna. Izvajalec pooblašča posameznega naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca (-cev), ki so opravljali storitve po neposredni pogodbi.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

ROK DOKONČANJA DEL

5. člen

Gradbena dela, ki so predmet nadzora se bodo predvidoma izvedla v roku 28 mesecev od uvedbe v delo.

Naročnik bo z izvajalcem gradnje pripravil gantogram del, ki ga mora izvajalec upoštevat.

Izvajalec bo pogodbene storitve začel opravljati ob uvedbi v delo in jih bo izvajal do podpisa končnega primopredajnega zapisnika. V kolikor se bodo v času jamčevalne dobe za skrite napake, določene v pogodbah z izvajalci investicije, odkrile nepravilnosti, bo moral izvajalec izvesti vsa potrebna ravnanja za saniranje posledic skrite napake, pri čemer za tovrstne storitve ni upravičen do nobenega plačila.

Aktivnosti izvajalca bodo potekale skladno s terminskim planom, ki ga izdela izvajalec gradnje. Izvajalec bo izvedbo storitev po tej pogodbi prilagodil dinamiki izvajanja gradbenih del.

V primeru spremembe pogodbenega roka bosta pogodbeni stranki pravočasno uskladili nov terminski plan, ki ga bosta podpisali obe pogodbeni stranki, ali v kolikor bo to potrebno (zaradi spremembe drugih elementov dogovora), sklenili dodatek k pogodbi. Pogodbeni stranki sta soglasni, da vedno velja rok iz zadnjega medsebojno usklajenega in podpisanega terminskega plana.

V kolikor izvajalec zamuja s storitvami glede na terminski plan, in zamuda ni posledica višje sile, lahko naročnik odstopi od pogodbe in zaračuna pogodbeno kazen. Za vsak dan zamude, ko predstavnik izvajalca ni prisoten na gradbišču ali koordinacijskem sestanku (ne velja v primeru obstoja višje sile) bo naročnik zaračunal pogodbeno kazen v višini 400,00 EUR za vsak dan zamude.

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna pisno obvestiti nasprotno pogodbeno stranko o nastanku in prenehanju višje sile in sicer v dveh delovnih dneh po nastanku oz. prenehanju le-te.

Pogodbeni roki se podaljšajo najmanj za dobo trajanja višje sile. Novi roki se dogovorijo pisno med sopogodbenikoma.

V primeru nastopa dogodka višje sile mora pogodbena stranka, ki ji je onemogočeno izvrševanje pogodbenih obveznosti v dveh dneh, pisno po pošti ali po elektronski pošti obvestiti o nastopu okoliščin in utemeljiti predlagano podaljšanje glede na nastale okoliščine oz. primere.

Vsi dnevi v tej pogodbi se štejejo kot koledarski dnevi.

Naročnik si pridržuje pravico, da začasno zaustavi dela, o čemer bo pravočasno obvestil izvajalca. Za čas zaustavitve del izvajalec nima pravice zaračunavati stroškov zaradi zaustavitve del. Rok za dokončanje del se bo v tovrstnem primeru ustrezno podaljšal, sicer pa se morajo dela izvajati neprekinjeno.

Za dokončanje pogodbenih del se šteje dan, ko naročnik podpiše primopredajni zapisnik o končanju gradbenih del.

OBVEZNOST NAROČNIKA

6. člen

Naročnik se obvezuje, da bo izvajalca uvedel v delo s tem, da bo ob podpisu pogodbe:

izvajalcu dal na razpolago vso dokumentacijo in informacije s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg storitev potrebne,

-imenoval odgovornega predstavnika naročnika in supernadzora za čas gradnje.

V času gradnje se naročnik obvezuje sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo, tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih storitev.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

7. člen

Izvajalec se zavezuje izvajati storitve:

- kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, standardi, tehničnimi  navodili, priporočili in normativi tako, da bo zagotovljena maksimalna optimalnost med ceno investicije na eni strani, in kvaliteto in funkcionalnostjo objekta na drugi strani;

- ves čas samoiniciativno in tesno sodelovati z naročnikom in upoštevati njegove ekonomske in tehnične pogoje ter interese, ki mu morajo biti ves čas vodilo pri njegovem delu;

- pogodbena dela izvajati skladno s terminskim planom, samoiniciativno, ažurno, kreativno, stalno in pravočasno;

- pri oddaji ponudbe je opravil  natančnem pregled načrtov in popisov del za gradnjo

- pred podpisom pogodbe z izvajalcem mora podati pripombe in opozoriti na napake, po potrebi predlagati dopolnitev oz. spremembo popisov

- pogodbene obveznosti izvajati s strokovno usposobljenimi sodelavci, ki imajo ustrezno izobrazbo in opravljen strokovni izpit ter potrebne delovne izkušnje pri gradnji in nadzoru gradnje sorodnih zahtevnih objektov in so bili nominirani v fazi oddaje ponudbe oz. osebami, ki izpolnjujejo vse pogoje določene v dokumentaciji za oddajo naročila in z imenovanjem katerih je soglašal naročnik,

- predhodno pridobiti od naročnika pisno soglasje pred kakršnimkoli izvajalčevim ravnanjem ali opustitvijo, ki bi utegnila(lo) kakorkoli vplivati na čas izvedbe, ceno ali kvaliteto objekta ali na pravilno ali pravočasno izvedbo pogodbenih del;

- varovati poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh načrtov, postopkov, pogodb in ostalih informacij, zlasti glede rezultatov razpisov, terminov, financiranja in plačevanja.

Izvajalec bo izvajal vse naloge nadzornika določene s 15. členom Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. t. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A) oz. drugimi zakonskimi predpisi. Izvajalec se obvezuje:

- zagotoviti, da bo vodja nadzora prisoten na gradbišču enkrat dnevno  ko se bo izvajala gradnja in bo ves čas delo organiziral, koordiniral in nadziral – vse tako, da bo izvedba investicije potekala po dogovorjenih pogojih in rokih ter nemoteno;

- nadzornik je dolžan o vsakem ogledu gradbišča voditi dnevnik ali evidenčni list, ki vključuje naslednje elemente:

- Datum posameznega obiska

- Čas začetka in konca prisotnosti

- Opis del, ugotovljenih pomanjkljivosti, morebitnih ukrepov ali priporočil, povezanih z izvajanjem del

- Ime in podpis nadzornika

- Ime in podpis odgovorne osebe podjetja, ki izvaja nadzor;

- vodja nadzora mora biti prisoten na tedenskih sestankih,

- sam ali v sodelovanju z naročnikom in izvajalci reševati vse probleme, ki se pojavljajo pri realizaciji investicije in tako omogočiti neovirano realizacijo investicije;

- sodelovati pri uvedbi izvajalcev gradnje v delo ter pripraviti zapisnike o uvedbi izvajalca v delo;

- sodelovati z naročnikom pri koordinaciji vseh faz realizacije investicije;

- po potrebi ali na zahtevo naročnika analizirati posamezne dogodke pri realizaciji investicije;

- posredovati in pojasnjevati zahteve, predloge in sugestije naročnika in dajati ustrezna navodila udeležencem pri realizaciji investicije;

- nadzirati uresničevanje vseh določb pogodb med naročnikom in izvajalci ter pravočasno poročati naročniku o morebitnih odstopanjih;

- organizirati in voditi koordinacijske sestanke vsaj enkrat tedensko, na katerih so prisotni izvajalci, naročnik, supernadzor ter po potrebi druge osebe z namenom operativnega spremljanja terminskega in finančnega plana izvajanja vseh del, reševanja tehničnih vprašanj in odprave vseh pomanjkljivosti na izvedenih delih,

- podrobno pisno obveščati naročnika o vseh odstopanjih ter možnih ukrepih za odpravo odstopanj;

- vse zapisnike o sklicevanju, udeležbi in vodenju koordinacijskih sestankov voditi tako, da bo iz zapisnikov razvidno izvajanje del ter odprava pomanjkljivosti in realizacija pripomb naročnika, izvajalca in projektanta oz. drugih oseb;

- po potrebi sklicevati izredne sestanke vseh udeležencev (projektantov, izvajalcev);

- pripravljati in dostavljati naročniku mesečna poročila (praviloma skupaj s pregledom situacije izvajalca gradbenih del), če se to izkaže za potrebno in/ali jih bo zahteval naročnik), z naslednjimi podatki:

      - opis in količina (vključno s pisno obrazložitvijo) izvedenih del (tudi tabelarično) in stopnja izvršenosti glede na pogodbo;

      - sprotna finančna realizacija del (tudi tabelarično);

      - realizacija sklepov tedenskih operativnih sestankov;

      - odprava ugotovljenih pomanjkljivosti na objektih;

      - skladnost opravljenih del s terminskim planom po posameznih področjih;

      - seznam in opis sprememb;

      - opis vseh aktivnosti, ki imajo za posledico spremembo obsega del in/ali pogodbene cene in/ali terminskega plana realizacije posameznih aktivnosti;

      - morebitne ostale podatke, ki jih bo zahteval naročnik.

- podajati predloge za racionalizacijo pri izvedbi;

- sproti pregledati in podpisati gradbeni dnevnik;

- spremljati vnose sprememb pri izvedbi PID;

- izvesti kvalitativni pregled dokončanih del;

- izvesti primopredajo dokumentacije in izvršenih del;

- sodelovati na tehničnem pregledu.

Od izvajalca strokovnega nadzora in koordinatorja projekta, se zahteva tudi :

- uvedba izvajalca v delo

- izvajanje nadzora nad gradnjo oziroma rekonstrukcijo,

- pregled in potrditev dokumentacije izvedenih del ter sodelovanje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanja,

- pridobitev potrebnih dovoljenj in

- izvedba drugih administrativno tehničnih in ostalih opravil.

- izvedbo koordinacij med naročnikom, izvajalcem gradbenih del, strokovnim nadzorom, super nadzorom, projektanti in predstavnikom za informiranje in obveščanje javnosti, -

- sodelovanje v postopkih nadzora izvedenega s strani sofinanciranja ali drugih državnih organov,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         -enkrat dnevna prisotnost na gradbišču                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - izvedba drugih administrativno tehničnih in ostalih opravil.

Koordinator  za varnost pri delu izdela ali zagotovi, da se izdela potrebna uskladitev varnostnega načrta in dokumentacije s spremembami na gradbišču. Koordinator zagotavlja sodelovanje in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za drugim delajo na gradbišču, in njihovih delavskih predstavnikov, s ciljem preprečevanja poškodb ali zdravstvenih okvar pri delu.

Koordinator redno preverja varno izvajanje delovnih postopkov in usklajuje načrtovane aktivnosti ter zagotavlja, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene, in osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišče.

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo storitev.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev in unovčitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

8. člen

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta.

Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Pred iztekom tega roka ga lahko naročnik podaljša. Dokumentacija o projektu je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo projekta.

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi projekta.

Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.

Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOGOVORJENIH DEL

9. člen

Naročnik si pridržuje pravico zmanjšati obseg predvidenih del, ne da bi za to moral navajati razloge. V primeru zmanjšanja obsega pogodbenih del ima izvajalec pravico do povračila stroškov za že izvedena dela.

Izvajalec se zavezuje prevzeta dela izvršiti skladno s razpisno in ponudbeno dokumentacijo.

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe, obsega del ter kvalitete materiala so dopustne le s pisnim soglasjem naročnika.

Če nastopi potreba po izvedbi nepredvidenih del za zagotovitev stabilnosti objekta ali za preprečitev škode, jih lahko opravi izvajalec brez predhodne potrditve naročnika, vendar s potrditvijo gradbenega nadzora. O izvedbi teh del mora izvajalec naročnika nemudoma pisno obvestiti.

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

14. člen

Izvajalec mora najkasneje v roku desetih (10) delovnih dni po sklenitvi pogodbe oziroma prejemu obvestila o odpravi odložnega pogoja naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo del v višini 10 % vrednosti pogodbenih del oziroma vrednosti iz pogodbe z DDV, kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del in jo naročnik lahko unovči:

- v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po izvajalčevi krivdi,

- v primeru nekvalitetne izvedbe del po pogodbi in dobave nekvalitetnih in neustreznih materialov in opreme po pogodbi,

- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu te pogodbe,

- v primeru, da ponudnik ne predloži  garancije za odpravo napak v garancijski dobi,

- v primeru, da ponudnik tekom izvedbe projekta na izpolnjuje zahteve glede zahtevanega  zavarovanja po pravilih veljavne gradbene zakonodaje in skladno z zahtevami naročnika,

- če izvajalec ne dostavi ustrezno zvišanega instrumenta zavarovanja dobre izvedbe del do roka, ki se opredeli v aneksu k pogodbi v primeru povišanja osnovne pogodbene vrednosti ali podaljšanega zavarovanja v primerih podaljšanja veljavnosti pogodbe,

- v drugih primerih določenih s pogodbo.

Zavarovanje mora biti veljavno 40 dni po poteku pogodbenega roka.

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

18. člen

Izvajalec mora imeti zavarovanje odgovornosti, kot je določeno v tč. 13.11. Navodil ponudnikom, ki je sestavni del te pogodbe.

Zavarovanje mora biti veljavno vsaj eno leto po primopredajnem zapisniku, z možnostjo podaljšanja na stroške izvajalca.

ODSTOP OD POGODBE

19. člen

Naročnik je prost zaveze naročanja storitev po tej pogodbi, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od naročila po tej pogodbi. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od te pogodbe so zlasti izvajalčevo (primeroma, a ne izključno):

  - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti tekom veljavnosti te pogodbe,

  - prenehanje poslovanja izvajalca,

  - neustrezno izpolnjevanje določil pogodbe,

  - izvedba gradenj in storitev, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti, kvaliteti in strokovnim zahtevam,

  - neupoštevanje dogovorjenih cen  v nasprotju z določili te pogodbe,

  - izvajanje obveznosti v nasprotju z dano ponudbo ter v nasprotju s pogodbo,

  - ob nastopu okoliščin določenih v 96. členu ZJN-3,

  - drugih utemeljenih in objektivno preverljivih razlogov.

Naročnik bo v primeru odstopa od te pogodbe o tem pisno obvestil izvajalca in sicer v roku, ki ga določi naročnik, ta pa ni daljši od 14 dni do treh mesecev.

V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika, ki se nanaša na neplačilo opravljenih storitev, ima izvajalec pravico odstopiti od pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom.

Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko naročnik brez razloga odstopi od te pogodbe. V tem primeru mora pisno obvestiti nasprotno stranko, in sicer najmanj mesec dni pred nameravanim odstopom.

RAZVEZNI POGOJ

20. člen

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je:

  - sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca;

  - pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na navedeno se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru predčasnega prenehanja pogodba iz zgoraj navedenih razlogov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za strojeno škodo zaradi razveze pogodbe in unovčiti dane garancije.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

21. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

– pridobitev posla ali

– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

22. člen

Urejanje vseh medsebojnih vprašanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bo za naročnika opravljal pooblaščeni predstavnik________________________________.

Vodja nadzora  ___________________________________.

VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI

23. člen

Kot poslovno skrivnost je izvajalec dolžan varovati podatke, s katerimi bi se seznanil pri izvedbi storitev, ki so predmet pogodbe.

Določbe o poslovni skrivnosti zavezujejo izvajalec in njegove delavce tudi po prenehanju veljavnosti te pogodbe.

REŠEVANJE SPOROV

24. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bodo stranke skušale rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, je za reševanje sporov pristojno krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

KONČNE DOLOČBE

25. člen

Pogodba se sklepa pod odložnim pogojem. Odložni pogoj bo izpolnjen in pogodba o izvedbi gradnje bo začela učinkovati, ko bo naročnik pridobil sredstva za sofinanciranje s strani Republike Slovenija, Ministrstvo za naravne vire in prostor. V kolikor bo naročnik pridobil sofinancerska sredstva pred sklenitvijo pogodbe, postane pogodba veljavna s predložitvijo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in dokazila o zavarovanju odgovornosti iz 18. člena te pogodbe.

Naročnik bo po pridobitvi sofinancerskih sredstev, najkasneje v petih delovnih dneh od sklenitve pogodbe o sofinanciranju oziroma prejema odločitve o podpori, izvajalca javnega naročila obvestil o nastanku okoliščin, ki pomenijo, da je odložni pogoj odpravljen in da se javno naročilo izvede v celoti.

Pogodba velja dokler niso izvršene vse pogodbene obveznosti.

26. člen

Ta pogodba je napisana v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih naročnik prejme 1 (en) izvod in izvajalec 1 (en) izvod.

V________________ dne: __________		V________________ dne: __________

IZVAJALEC:						NAROČNIK:

# Vzorec pogodbe v sklopu 2

Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, ki jo zastopa župan Matjaž Švagan,

Matična številka: 5883890000

Davčna številka: SI 25643444

(v nadaljevanju naročnik)

in

_________________________________________________(naziv in naslov ponudnika)

ki ga zastopa ______________________________________

(funkcija, ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika)

matična številka:	_____________________

davčna številka: 	_____________________

transakcijski račun:	SI56 _________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednjo

POGODBO O IZVEDBI STORITEV  MONITORINGA PO GRADNJI - SANACIJA PLAZU JP 9812921 PREČNA POT – CESTA ZMAGE 16 ID1231292

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila »Inženirske storitve pri sanaciji plazu JP 9812921 Prečna pot – Cesta zmage 16; ID1231292« objavljen na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN……………./2025. Na podlagi pravnomočne odločitve o oddaji javnega naročila je bil izvajalec v predmetnem postopku oddaje javnega naročila izbran kot najugodnejši ponudnik.

PREDMET POGODBE

2. člen

Izvajalec se zaveže izvesti dela, ki so določena v okviru Tehničnih zahtev za monitoring in v popisu del.

POGODBENA VREDNOST DEL

3. člen

Pogodbena vrednost del je določena na osnovi ponudbe izvajalca in znaša brez DDV____________________________EUR,

vrednost DDV__________________________________EUR,

pogodbena vrednost z DDV znaša _______________________EUR.

Pogodbena vrednost z DDV vključuje vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom naročila. V ponudbeno ceno so zajeti vsi elementi, ki vplivajo na izračun cene: kot so stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure, amortizacijo, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, naprav, vozil, prevozov oseb in opreme na območje monitoringa, sodelovanje z izvajalcem, investitorjem, projektantom,  supernadzorom, sodelovanje v primeru nastopa skritih napak ter vse ostale stroške povezane z izvedbo pogodbe.

Čas izvajanja pogodbenih del znaša od zaključka vseh  del in znaša tri leta, s pričetkom sidrnih sil in zaključkom z dnem 30.11.2028.

Izvajalec začne z izvedbo del po tej pogodbi najkasneje v naslednji delovni dan po pozivu naročnika in jih izvaja do končanja pogodbenih obveznosti.

OBRAČUN STORITEV

4. člen

Storitve se zaračunavajo po dejansko opravljenih količinah, po fiksni ceni na enoto mere prvo leto po podpisu pogodbe,  nato pa se tekom izvajanja pogodbe lahko valorizirajo, z uporabo Indeksa življenjskih potrebščin- inflacijo, ki jo objavlja SURS skladno  s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04) V primeru, da znaša inflacija 4 % (štiri odstotke) ali več, šteto od preteka enega leta od dneva sklenitve pogodbe, se cene iz ponudbenega predračuna lahko uskladijo za največ 80 % (osemdeset odstotkov) . Predlog za valorizacijo poda naročnik ali izvajalec, naročnik se o predlogu izvajalca pisno izjasni. Naročnik bo priznal tisto valorizacijo cene, za katero bo ugotovil, da je utemeljena.

Zapadlost računa je 30 dni.

Če naročnik računa ne zavrne delno ali v celoti v roku 8 dni od prejema, je dolžan plačati račun v 30 dneh, šteto naslednji dan od uradnega prejema računa. Če je naročnikova zavrnitev delna, je nesporni del računa dolžan plačati v istem roku, izvajalcu pa je dolžan sporočiti morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti, katere mora izvajalec odpraviti v roku, ki ga sporazumno določita naročnik in izvajalec.

Izvajalec lahko v primeru zamude s plačilom naročniku zaračuna zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisi.

Kot dan plačila oziroma izpolnitev naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.

Naročnik bo zneske iz potrjenih računov nakazoval na transakcijski račun izvajalca, ki ga bo izvajalec navedel na računu za izvedbo storitev.

Kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, bodo plačila izvedena na transakcijski račun partnerja, ki je naročnik bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

/člen se vključi, če so nominirani podizvajalci/

PODIZVAJALCI

…člen

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, da bo v izvedbo javnega naročila vključil enega ali več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. V kolikor bo izvajalce nominiral ali zamenjal podizvajalca, mora predložiti ustrezna dokazila po 94. členu ZJN-3 in pridobiti pisno soglasje naročnika k nominiranju drugega podizvajalca.

Če podizvajalec zahteva neposredna plačila, so neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi obvezna. Izvajalec pooblašča posameznega naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca (-cev), ki so opravljali storitve po neposredni pogodbi.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

ROK DOKONČANJA DEL

4. člen

V kolikor izvajalec zamuja s storitvami glede na vsakokrat dogovorjen pisni rok za opravilu posamezne storitve, in zamuda ni posledica višje sile, lahko naročnik odstopi od pogodbe in zaračuna pogodbeno kazen, ki znaša 4% vrednosti naročenih del s katerimi je izvajalec v zamudi z DDV.

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna pisno obvestiti nasprotno pogodbeno stranko o nastanku in prenehanju višje sile in sicer v dveh delovnih dneh po nastanku oz. prenehanju le-te.

Pogodbeni roki se podaljšajo najmanj za dobo trajanja višje sile. Novi roki se dogovorijo pisno med sopogodbenikoma.

V primeru nastopa dogodka višje sile mora pogodbena stranka, ki ji je onemogočeno izvrševanje pogodbenih obveznosti v dveh dneh, pisno po pošti ali po elektronski pošti obvestiti o nastopu okoliščin in utemeljiti predlagano podaljšanje glede na nastale okoliščine oz. primere.

Vsi dnevi v tej pogodbi se štejejo kot koledarski dnevi.

OBVEZNOST NAROČNIKA

6. člen

Naročnik se obvezuje, da bo izvajalca uvedel v delo s tem, da bo ob podpisu pogodbe:

- izvajalcu dal na razpolago vso dokumentacijo in informacije s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg storitev potrebne,

-imenoval odgovornega predstavnika naročnika

V času izvajanja monitoringa se naročnik obvezuje sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo, tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih storitev.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

7. člen

Izvajalec se zavezuje izvajati storitve v obsegu in na način, določen v Tehničnih zahteva za monitoring po gradnji ter popisu del.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev in unovčitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

8. člen

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta.

Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Pred iztekom tega roka ga lahko naročnik podaljša. Dokumentacija o projektu je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo projekta.

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi projekta.

Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.

Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOGOVORJENIH DEL

9. člen

Naročnik si pridržuje pravico zmanjšati obseg predvidenih del, ne da bi za to moral navajati razloge. V primeru zmanjšanja obsega pogodbenih del ima izvajalec pravico do povračila stroškov za že izvedena dela.

Izvajalec se zavezuje prevzeta dela izvršiti skladno s razpisno in ponudbeno dokumentacijo.

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe, obsega del ter kvalitete materiala so dopustne le s pisnim soglasjem naročnika.

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

14. člen

Izvajalec mora najkasneje v roku desetih (10) delovnih dni po prejemu obvestila o podpisu primopredajnega zapisnika naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo del v višini 10 % vrednosti pogodbenih del oziroma vrednosti iz pogodbe z DDV, kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del in jo naročnik lahko unovči:

- v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po izvajalčevi krivdi,

- v primeru nekvalitetne izvedbe del po pogodbi in dobave nekvalitetnih in neustreznih materialov in opreme po pogodbi,

- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu te pogodbe,

- v primeru, da ponudnik ne predloži  garancije za odpravo napak v garancijski dobi,

- če izvajalec ne dostavi ustrezno zvišanega instrumenta zavarovanja dobre izvedbe del do roka, ki se opredeli v aneksu k pogodbi v primeru povišanja osnovne pogodbene vrednosti ali podaljšanega zavarovanja v primerih podaljšanja veljavnosti pogodbe,

- v drugih primerih določenih s pogodbo.

Zavarovanje mora biti veljavno 40 dni po poteku pogodbenega roka.

ODSTOP OD POGODBE

15. člen

Naročnik je prost zaveze naročanja storitev po tej pogodbi, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od naročila po tej pogodbi. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od te pogodbe so zlasti izvajalčevo (primeroma, a ne izključno):

  - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti tekom veljavnosti te pogodbe,

  - prenehanje poslovanja izvajalca,

  - neustrezno izpolnjevanje določil pogodbe,

  - izvedba storitev, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti, kvaliteti in strokovnim zahtevam,

  - neupoštevanje dogovorjenih cen  v nasprotju z določili te pogodbe,

  - izvajanje obveznosti v nasprotju z dano ponudbo ter v nasprotju s pogodbo,

  - ob nastopu okoliščin določenih v 96. členu ZJN-3,

  - drugih utemeljenih in objektivno preverljivih razlogov.

Naročnik bo v primeru odstopa od te pogodbe o tem pisno obvestil izvajalca in sicer v roku, ki ga določi naročnik, ta pa ni daljši od 14 dni do treh mesecev.

V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika, ki se nanaša na neplačilo opravljenih storitev, ima izvajalec pravico odstopiti od pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom.

Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko naročnik brez razloga odstopi od te pogodbe. V tem primeru mora pisno obvestiti nasprotno stranko, in sicer najmanj mesec dni pred nameravanim odstopom.

RAZVEZNI POGOJ

16. člen

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je:

  - sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca;

  - pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na navedeno se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru predčasnega prenehanja pogodba iz zgoraj navedenih razlogov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za strojeno škodo zaradi razveze pogodbe in unovčiti dane garancije.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

17. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

– pridobitev posla ali

– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

18. člen

Urejanje vseh medsebojnih vprašanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bo za naročnika opravljal pooblaščeni predstavnik________________________________.

Vodja nadzora  ___________________________________.

VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI

19. člen

Kot poslovno skrivnost je izvajalec dolžan varovati podatke, s katerimi bi se seznanil pri izvedbi storitev, ki so predmet pogodbe.

Določbe o poslovni skrivnosti zavezujejo izvajalec in njegove delavce tudi po prenehanju veljavnosti te pogodbe.

REŠEVANJE SPOROV

20. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bodo stranke skušale rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, je za reševanje sporov pristojno krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

KONČNE DOLOČBE

21. člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa in prične veljati z dnem predložitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba velja dokler niso izvršene vse pogodbene obveznosti.

26. člen

Ta pogodba je napisana v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih naročnik prejme 1 (en) izvod in izvajalec 1 (en) izvod.

V________________ dne: __________		V________________ dne: __________

IZVAJALEC:						NAROČNIK:

# Vzorec pogodbe v sklopu 3

Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, ki jo zastopa župan Matjaž Švagan,

Matična številka: 5883890000

Davčna številka: SI 25643444

(v nadaljevanju naročnik)

in

_________________________________________________(naziv in naslov ponudnika)

ki ga zastopa ______________________________________

(funkcija, ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika)

matična številka:	_____________________

davčna številka: 	_____________________

transakcijski račun:	SI56 _________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednjo

POGODBO O IZVEDBI STORITEV ZUNANJE KONTROLE KVALITETE PRI GRADNJI- SANACIJA PLAZU JP 9812921 PREČNA POT – CESTA ZMAGE 16 ID1231292

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila »Inženirske storitve pri sanaciji plazu JP 9812921 Prečna pot – Cesta zmage 16; ID1231292« objavljen na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN……………./2025. Na podlagi pravnomočne odločitve o oddaji javnega naročila je bil izvajalec v predmetnem postopku oddaje javnega naročila izbran kot najugodnejši ponudnik.

PREDMET POGODBE

2. člen

Izvajalec se zaveže izvesti dela, ki so določena v okviru   storitev, ki je sestavni del ponudbe izvajalca ter skladno s pravil stroke.

POGODBENA VREDNOST DEL

3. člen

Pogodbena vrednost del je določena na osnovi ponudbe izvajalca in znaša brez DDV____________________________EUR,

vrednost DDV__________________________________EUR,

pogodbena vrednost z DDV znaša _______________________EUR.

Pogodbena vrednost z DDV vključuje vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom naročila. V ponudbeno ceno so zajeti vsi elementi, ki vplivajo na izračun cene: kot so stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure, amortizacijo, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, naprav, vozil, prevozov oseb in opreme na območje monitoringa, sodelovanje z izvajalcem, investitorjem, projektantom,  supernadzorom, sodelovanje v primeru nastopa skritih napak ter vse ostale stroške povezane z izvedbo pogodbe.

Čas izvajanja pogodbenih del znaša od zaključka  gradbenih del in sicer 28 mesecev od uvedbe v delo izvajalca gradnje.

Izvajalec začne z izvedbo del po tej pogodbi najkasneje v naslednji delovni dan po pozivu naročnika in jih izvaja do končanja pogodbenih obveznosti. Cena na enoto mere so fiksne in nespremenljive ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

OBRAČUN STORITEV

4. člen

Storitve se zaračunavajo po dejansko opravljenih količinah, po fiksni ceni na enoto mere.

Izvalajec obračuna le dejansko izvršene storitve. In preteklem mesecu. Sestavni del računa je specifikacija opravljenih storitev, ki ga predhodno pisno potrdi naročnik

Zapadlost računa je 30 dni.

Če naročnik računa ne zavrne delno ali v celoti v roku 8 dni od prejema, je dolžan plačati račun v 30 dneh, šteto naslednji dan od uradnega prejema računa. Če je naročnikova zavrnitev delna, je nesporni del računa dolžan plačati v istem roku, izvajalcu pa je dolžan sporočiti morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti, katere mora izvajalec odpraviti v roku, ki ga sporazumno določita naročnik in izvajalec.

Izvajalec lahko v primeru zamude s plačilom naročniku zaračuna zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisi.

Kot dan plačila oziroma izpolnitev naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.

Naročnik bo zneske iz potrjenih računov nakazoval na transakcijski račun izvajalca, ki ga bo izvajalec navedel na računu za izvedbo storitev.

Kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, bodo plačila izvedena na transakcijski račun partnerja, ki je naročnik bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

/člen se vključi, če so nominirani podizvajalci/

PODIZVAJALCI

…člen

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, da bo v izvedbo javnega naročila vključil enega ali več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. V kolikor bo izvajalce nominiral ali zamenjal podizvajalca, mora predložiti ustrezna dokazila po 94. členu ZJN-3 in pridobiti pisno soglasje naročnika k nominiranju drugega podizvajalca.

Če podizvajalec zahteva neposredna plačila, so neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi obvezna. Izvajalec pooblašča posameznega naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca (-cev), ki so opravljali storitve po neposredni pogodbi.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

ROK DOKONČANJA DEL

4. člen

V kolikor izvajalec zamuja s storitvami glede na vsakokrat dogovorjen pisni rok za opravilu posamezne storitve, in zamuda ni posledica višje sile, lahko naročnik odstopi od pogodbe in zaračuna pogodbeno kazen, ki znaša 4% vrednosti naročenih del s katerimi je izvajalec v zamudi z DDV.

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna pisno obvestiti nasprotno pogodbeno stranko o nastanku in prenehanju višje sile in sicer v dveh delovnih dneh po nastanku oz. prenehanju le-te.

Pogodbeni roki se podaljšajo najmanj za dobo trajanja višje sile. Novi roki se dogovorijo pisno med sopogodbenikoma.

V primeru nastopa dogodka višje sile mora pogodbena stranka, ki ji je onemogočeno izvrševanje pogodbenih obveznosti v dveh dneh, pisno po pošti ali po elektronski pošti obvestiti o nastopu okoliščin in utemeljiti predlagano podaljšanje glede na nastale okoliščine oz. primere.

Vsi dnevi v tej pogodbi se štejejo kot koledarski dnevi.

OBVEZNOST NAROČNIKA

6. člen

Naročnik se obvezuje, da bo izvajalca uvedel v delo s tem, da bo ob podpisu pogodbe:

- izvajalcu dal na razpolago vso dokumentacijo in informacije s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg storitev potrebne,

-imenoval odgovornega predstavnika naročnika

V času izvajanja monitoringa se naročnik obvezuje sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo, tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih storitev.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

7. člen

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev in unovčitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

8. člen

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta.

Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Pred iztekom tega roka ga lahko naročnik podaljša. Dokumentacija o projektu je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo projekta.

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi projekta.

Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.

Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOGOVORJENIH DEL

9. člen

Naročnik si pridržuje pravico zmanjšati obseg predvidenih del, ne da bi za to moral navajati razloge. V primeru zmanjšanja obsega pogodbenih del ima izvajalec pravico do povračila stroškov za že izvedena dela.

Izvajalec se zavezuje prevzeta dela izvršiti skladno s razpisno in ponudbeno dokumentacijo.

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe, obsega del ter kvalitete materiala so dopustne le s pisnim soglasjem naročnika.

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

14. člen

Izvajalec mora najkasneje v roku desetih (10) delovnih dni po prejemu obvestila o podpisu primopredajnega zapisnika naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo del v višini 10 % vrednosti pogodbenih del oziroma vrednosti iz pogodbe z DDV, kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del in jo naročnik lahko unovči:

- v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po izvajalčevi krivdi,

- v primeru nekvalitetne izvedbe del po pogodbi in dobave nekvalitetnih in neustreznih materialov in opreme po pogodbi,

- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu te pogodbe,

- v primeru, da ponudnik ne predloži  garancije za odpravo napak v garancijski dobi,

- če izvajalec ne dostavi ustrezno zvišanega instrumenta zavarovanja dobre izvedbe del do roka, ki se opredeli v aneksu k pogodbi v primeru povišanja osnovne pogodbene vrednosti ali podaljšanega zavarovanja v primerih podaljšanja veljavnosti pogodbe,

- v drugih primerih določenih s pogodbo.

Zavarovanje mora biti veljavno 40 dni po poteku pogodbenega roka.

ODSTOP OD POGODBE

15. člen

Naročnik je prost zaveze naročanja storitev po tej pogodbi, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od naročila po tej pogodbi. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od te pogodbe so zlasti izvajalčevo (primeroma, a ne izključno):

  - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti tekom veljavnosti te pogodbe,

  - prenehanje poslovanja izvajalca,

  - neustrezno izpolnjevanje določil pogodbe,

  - izvedba storitev, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti, kvaliteti in strokovnim zahtevam,

  - neupoštevanje dogovorjenih cen  v nasprotju z določili te pogodbe,

  - izvajanje obveznosti v nasprotju z dano ponudbo ter v nasprotju s pogodbo,

  - ob nastopu okoliščin določenih v 96. členu ZJN-3,

  - drugih utemeljenih in objektivno preverljivih razlogov.

Naročnik bo v primeru odstopa od te pogodbe o tem pisno obvestil izvajalca in sicer v roku, ki ga določi naročnik, ta pa ni daljši od 14 dni do treh mesecev.

V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika, ki se nanaša na neplačilo opravljenih storitev, ima izvajalec pravico odstopiti od pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom.

Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko naročnik brez razloga odstopi od te pogodbe. V tem primeru mora pisno obvestiti nasprotno stranko, in sicer najmanj mesec dni pred nameravanim odstopom.

RAZVEZNI POGOJ

16. člen

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je:

  - sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca;

  - pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na navedeno se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru predčasnega prenehanja pogodba iz zgoraj navedenih razlogov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za strojeno škodo zaradi razveze pogodbe in unovčiti dane garancije.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

17. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

– pridobitev posla ali

– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

18. člen

Urejanje vseh medsebojnih vprašanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bo za naročnika opravljal pooblaščeni predstavnik________________________________.

Vodja nadzora  ___________________________________.

VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI

19. člen

Kot poslovno skrivnost je izvajalec dolžan varovati podatke, s katerimi bi se seznanil pri izvedbi storitev, ki so predmet pogodbe.

Določbe o poslovni skrivnosti zavezujejo izvajalec in njegove delavce tudi po prenehanju veljavnosti te pogodbe.

REŠEVANJE SPOROV

20. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bodo stranke skušale rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, je za reševanje sporov pristojno krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

KONČNE DOLOČBE

21. člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa in prične veljati z dnem predložitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba velja dokler niso izvršene vse pogodbene obveznosti.

26. člen

Ta pogodba je napisana v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih naročnik prejme 1 (en) izvod in izvajalec 1 (en) izvod.

V________________ dne: __________		V________________ dne: __________

IZVAJALEC:						NAROČNIK:

Tehnične zahteve za monitoring po končani gradnji

Monitoring izvedenih posegov, samega terena in obstoječih objektov je potrebno  opraviti, da se ugotovi uspešnost sanacije oz. potreba po odpravi morebitnih pomanjkljivosti.

Predvideno je opazovanje pomikov na površini (geodetsko opazovanje), opazovanje pomikov  zemeljskih mas v globini (inklinometri) in kontrolo vzpostavljenih sidrnih sil.

Geodetski monitoring

Že pri sami izvedbi del je potrebno opravljati monitoring. Gre predvsem za 18 obstoječih stanovanjskih objektov na katere je pred gradnjo potrebno namestiti plombe na že vidnih razpokah. Potrebna je fotodokumentacija, da se evidentira stanje pred gradnjo. Med samo gradnjo se redno opazuje te objekte oz. plombe (dnevno), na koncu gradnje pa se izdela poročilo, kjer je razvidno stanje pred gradnjo in po gradnji.

Končno poročilo je tudi osnova za namestitev reperjev (ali za merjenje 3D pomikov ali pa samo višinsko merjenje) za opazovanje pomikov na stanovanjske objekte, kjer so opazne poškodbe.

Za kontrolo pomikov se na oporne konstrukcije 1, 2 in 3 ter podporno konstrukcijo vgradi nastavke za merilno prizmo, ki omogoča 3D meritve pomikov. Skupaj z opazovanjem objektov in novozgrajenih konstrukcij je predvideno 30 merilnih mest.

Za zagotovitev zadostne natančnosti geodetskega monitoringa je potrebna postavitev fiksnega sistema (stojišč) na ustrezne lokacije. Ta sistem naj se vzpostavi s stebri z ustrezno zaščito pred poškodbami in ploščo za geodetski inštrument. Pri vsaki meritvi se opravi kontrola položaja sistema. Opazovanje se izvaja v obdobju vsaj 2 let po gradnji konstrukcij oz. možnosti vgradnje reperskih točk brez bojazni, da bi se poškodovale. Najprej se opravi nulto stanje, potem pa se izvajajo meritve po 1 mesecu, po 3 mesecih, po 6 mesecih, po 12 mesecih in po 24 mesecih.

Meritve inklinacij

V nekatere pilote ali pa v liniji pilotne stene, kot tudi ob ostale konstrukcije oz. bližnji teren je potrebno vgraditi inklinometre (kjer je potrebno, da se  poprej izvrtajo vrtine) in jih takoj, ko je to možno umeriti. Predvidevamo vgradnjo vsaj 15 inklinometrov. Inklinometri se vgradijo že med samo gradnjo (na lokacijah predvidenih v elaboratu monitoringa).

Meritve inklinacij in meritve nivojev talne vode se izvaja skladno z geodetskimi meritvami pomikov. Datumsko naj se obe meritvi ne razlikujeta za več kot 10 dni.

Meritve sidrne sile

Pri podporni konstrukcije se pri gradnji sider tri sidra opremijo s ploščo za elektronsko merjenje sidrne sile. Opazovanje oz. beleženje sidrne sile se izvaja z mesečnimi odčitki v obdobju 3 let.

Pri izdelavi posameznih poročil meritve pomikov se že izmerjeni podatki sidrnih sil vključijo v poročilo.

Vizuelni monitoring

Plombe nameščene na stanovanjskih stavbah  (katere bodo še obstale) je potrebno pri vsakem geodetskem monitoringu pregledati in vključiti v poročila.

Za izvajanje monitoringa je najprej potrebno izdelati elaborat monitoringa iz katerega so razvidna opazovalna mesta  (reperji, inklinometri, sidra in fiksna stojišča), prikazani vsi detajli pritrditve točk in izvedbe fiksnih točk. Prikažejo se tabele oz. predvidijo načini prikaza meritev. V elaboratu se prikažejo tudi že nameščene plombe na stanovanjskih objektih.

# Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb

v lastništvu ponudnika ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe Zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (šesti odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Uradni list RS, št. 69/2011, s spremembami)

Naziv in sedež ponudnika:

Sedež ponudnika:

Zakoniti zastopnik:

Zakoniti zastopniki ponudnika izjavljamo, da so v lastništvu ponudnika udeležene naslednje fizične in pravne osebe:

| Ime in priimek / Naziv družbe | Naslov stalnega bivališča / Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- |

| Ime in priimek / Naziv družbe | Naslov stalnega bivališča / Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- |

| Ime in priimek / Naziv družbe | Naslov stalnega bivališča / Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- |

Hkrati izjavljamo, da so skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe s ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| DRUŽBA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv družbe | Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| DRUŽBA |  |  |
| Naziv družbe | Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| DRUŽBA |  |  |
| Naziv družbe | Sedež družbe | Delež lastništva v % |

Zavedamo se, da ima neresnična izjava oziroma navedba neresničnih podatkov o navedenih dejstvih za posledico ničnost pogodbe.

| Datum: |  | Žig: |  | Podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ponudnik izpolni obrazec in ga predloži v ponudbi.

# IZJAVA glede izpolnjevanja pogojev po Uredbi Sveta (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

| Gospodarski subjekt: |  |
| --- | --- |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

- Da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

a)	ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

b)	pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali

c)	fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka,

d)	podizvajalec, dobavitelj ali subjekt, katerega zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, ki predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

| žig | gospodarski subjekt |
| --- | --- |
|  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |

|  | (podpis) |
| --- | --- |

Izjava o omejitvah poslovanja

Javno naročilo: Inženirske storitve pri sanaciji plazu JP 9812921 Prečna pot – Cesta zmage 16; ID1231292

|  | (naziv ponudnika/podizvajalca) |
| --- | --- |
|  | (naslov) |

izjavljam, da poslovni subjekt _______________________________ ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

Ponudnik: _______________________________

Ime in priimek:

___________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: _________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum: ________________

1. odstavek 35. člena ZIntPK: Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član: - udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali - neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. 1 Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK. 2 Navedba poslovnega subjekta naj vsebuje naziv (firma) poslovnega subjekta kot izhaja iz uradnih evidenc.

Obrazec se predloži v ponudbi.

Prijava

v postopku oddaje javnega naročila Inženirske storitve pri sanaciji plazu JP 9812921 Prečna pot – Cesta zmage 16; ID1231292 v sklopu __________________(izpolni se za vsak sklop posebej!)

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Poslovni naslov |  |
| Matična številka |  |
| ID št. za DDV (davčna številka) |  |
| Poslovni račun* (IBAN št. računa, banka) |  |
| Kontaktni podatki za potrebe izvedbe postopka, sklenitve pogodbe (ime in priimek, e- pošta in tel. številka) |  |
| Podpisnik pogodbe* (ime in priimek, delovno mesto/funkcija) |  |
| Skrbnik pogodbe* (ime in priimek, delovno mesto/funkcija) |  |
| Nastopanje s podizvajalci (DA / NE) in naziv podizvajalca/ev v primeru nastopa s podizvajalci |  |
| Nastopanje več partnerjev v skupni ponudbi (konzorcij) - skupna ponudba (DA / NE) in naziv partnerjev v primeru skupne ponudbe |  |
| Druga uporaba zmogljivosti drugih subjektov – 81. čl. ZJN-3 (DA / NE) |  |
| Ponudnik je »MSP«? (DA / NE) |  |

*Opcijsko, podatek se lahko sporoči tudi šele v fazi sklepanja pogodbe.

Z oddajo ponudbe ponudnik potrdi, da v celoti sprejema naročnikove pogoje iz razpisne dokumentacije.

Ponudba velja šest mesecev po objavi obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil.

Dajemo soglasje, da lahko naročnik ob upoštevanju 7. odstavka 89. člena ZJN-3 popravi računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudbe, pri čemer se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati, in da lahko naročnik napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno (ustrezno označiti):

 DA				 NE

Ponudnikov uporabnik portala e-JN z dejanjem oddaje ponudbe preko portala izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen OZ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Kraj in datum: 					                		  Žig in podpis:

Sodelujoči v ponudbi

Obrazec se izpolni za vsakega pogodbenega partnerja, podizvajalca oz. drugega subjekta posebej za vsak sklop posebej!

| Ustrezno označite vlogo gosp. subjekta(obkrožiti, podčrtati, itd.) | partner / podizvajalec / drug subjekt |
| --- | --- |
| Naziv gosp. subjekta |  |
| Poslovni naslov |  |
| Matična št. |  |
| ID št. za DDV (davčna številka) |  |
| Kontaktni podatki (e-pošta, telefon) |  |
| Vloga/naloge v poslu, ki jo/jih bo opravil gosp. subjekt (jasno in jedrnato opisati vrsto in vsebino udeležbe gosp. subjekta pri predmetnem naročilu) | (V ponudbi se predloži pravni akt o skupnem nastopu/podizvajanju, iz katerega bo izhajala delitev del z opisom del ter deležem.) |
| Vrednostni delež v % od skupnega posla, ki ga bo opravil gosp. subjekt |  |
| Ali podizvajalec zahteva neposredno plačilo? (DA / NE) | (če da, je potrebno predložiti podpisane izjave podizvajalca o tem) |
| Gosp. subjekt je »MSP«? (DA / NE) |  |

Kraj in datum: 								Žig in podpis:

Izpolni samo ponudnik, ki je nominiral vodjo nadzora, ki v času oddaje ponudbe ni vpisana v IZS.

MSP je oznaka za mikro, mala in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES. Za določitev MSP mora podjetje izpolnjevati naslednja merila:

a) zaposluje manj kot 250 ljudi, IN

b) letni promet ne presega 50 milijonov evrov ALI letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov evrov.

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07, s spremembami)

MSP je oznaka za mikro, mala in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES. Za določitev MSP mora podjetje izpolnjevati naslednja merila:

a) zaposluje manj kot 250 ljudi, IN

b) letni promet ne presega 50 milijonov evrov ALI letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov evrov.