Številka: 430-700/2025-3

Datum:  25. 3. 2025

PROJEKTNA NALOGA: IZDELAVA PROMETNEGA MODELA MESTNE OBČINE LJUBLJANA

- UVOD

1.1 Obstoječe stanje

Mesto Ljubljana je glavno mesto Slovenije, je gravitacijsko središče ljubljanske urbane regije (LUR) in ima na ravni Slovenije ključno družbeno, ekonomsko in gospodarsko vlogo. Prometno omrežje v območju Mestne občine Ljubljana je preplet lokalnega omrežja kategoriziranih in nekategoriziranih odsekov cest in poti, državnih regionalnih in glavnih cest ter avtocest in železniškega omrežja. Vključuje presečišče dveh glavnih krakov prometnih tokov slovenskega avtocestnega križa (imenovano tudi ljubljanski avtocestni obroč) kot vozlišče petih železniških prog (imenovano tudi ljubljansko železniško vozlišče). Ljubljansko prometno vozlišče je del TEN-T cestnega in železniškega omrežja, kar predstavlja dobro prometno dostopnost glavnega mesta ter povezanost s sosednjimi državami, drugimi regionalnimi središči v Sloveniji in s sosednjimi občinami. Na železnici večinoma poteka primestni oziroma regionalni potniški in daljinski tovorni promet. Avtocestni sistem ljubljanskega območja združuje daljinske, primestne in mestne prometne tokove, tako potniške kot blagovne. V ljubljanskem železniškem vozlišču (z glavno postajo Ljubljana) se združujejo tri glavne (primorska, zasavska in gorenjska proga) in dve regionalni progi (kamniška in dolenjska proga). Na širšem območju Ljubljane oz. na območju Ljubljanske urbane regije potekajo avtocesta A1 od Šentilja do Kopra in avtocesta A2 od Karavank do Obrežja ter hitra cesta H3 med razcepom Koseze in razcepom Zadobrova. Leta 2023 je v Mestni občini Ljubljani delalo 142.444 prebivalcev drugih občin, hkrati pa je tudi 25.198 prebivalcev Mestne občine Ljubljana delalo v drugih občinah. Ljubljana je obremenjena tudi s tranzitnim prometom (problematičen je predvsem vsakodnevni tranzitni promet težkih tovornih vozil na AC A1 Maribor-Koper, osebni promet je močnejši v poletni sezoni in ob praznikih v državah srednje Evrope). V železniškem potniškem prometu potniki močno gravitirajo proti Ljubljani, ki predstavlja glavno vozlišče železniškega potniškega prometa. Daleč najbolj frekventna je postaja Ljubljana, ki predstavlja glavno potniško vozlišče linij. V letu 2023 je na postaji vstopilo ali izstopilo skoraj 5 milijonov potnikov, kar na povprečni dan v letu znaša približno 15.000 potnikov ali 33 % vseh potnikov na železnici v Sloveniji. Ljubljana ima skupno več kot 400 kilometrov urejenih kolesarskih poti. V letu 2019 se je Ljubljana tretjič uvrstila na lestvico 20 kolesarjem najbolj prijaznih mest na svetu The Copenhagenize Index (14. mesto). Sistem izposoje koles Bicikelj velja za enega najbolj uspešnih sistemov na svetu, saj je v povprečju vsako kolo iz sistema uporabljeno osemkrat na dan. Območje peš cone v Ljubljani meri okoli 20 hektarjev, kar je med največjimi v Evropi. Ljubljanski potniški promet (LPP) je največji mestni linijski prevoznik potnikov v Sloveniji, leta 2023 je bilo opravljenih več kot 34 milijonov potovanj. Lokalno cestno prometno omrežje Mestne občine Ljubljana predstavlja v skupnem 1.081 km kategoriziranih in 244 km nekategoriziranih odsekov cest in poti, na katerih je trenutno 235 semaforiziranih križišč ter še 56 semaforiziranih prehodov. Cestni odseki so glede na prometno funkcijo kategorizirani na glavne (LG), zbirne (LZ), lokalne (LC) in krajevne (LK) ceste, javne poti (JP) in javne poti za kolesarje (KJ) ter nekategorizirane ceste in poti. Z vidika prometnih potreb predstavlja najzahtevnejše območje v državi, ker mora poleg ustreznega nivoja prometnih uslug za motorni/avtomobilski/tovorni promet zagotavljati tudi visok nivo prometnih uslug za javni cestni potniški promet, kolesarski promet in pešce z vidika zagotavljanja stalne prometne dostopnosti do vseh ciljev v prostoru, z vidika izvorno – ciljnega prometa v urbanem območju občine ter v in med naselji in kraji izven urbanega centra, z vidika stalne prometne povezanosti med občinami in širše ter z vidika tranzita. V Mestni občini Ljubljana (MOL) se izvaja in načrtuje več infrastrukturnih projektov, ki bodo bistveno vplivali tako na prometno ponudbo (npr. Potniški center Ljubljana, nadgradnje enotirnih železniških prog, dograditev ljubljanskega avtocestnega obroča in avtocestnih priključkov, dopolnitev omrežja linij mestnega potniškega prometa, načrti vodenja prometa po principu »superblock«…) kot tudi povpraševanje (v Ljubljani se je v obdobju 2018-2023 število prebivalcev povečalo za več kot 6.000, število delovnih mest za več kot 17.000). V teku je tudi izdelava Celostne prometne strategije. Na področju urejanja prostora so v pripravi pete spremembe in dopolnitve OPN MOL - ID. Izdelava prometnega modela za širše območje Mestne občine Ljubljana je ključnega pomena zaradi več razlogov, ki izhajajo iz specifičnih značilnosti in potreb glavnega mesta Slovenije: - Ključna vloga Ljubljane v Sloveniji: Kot glavno mesto privlači dnevne migrante, poslovne potnike, turiste in druge obiskovalce, kar povzroča velike obremenitve na celotnem prometnem sistemu, tako v motornem prometu kot tudi v javnem avtobusnem in železniškem prometu. - Kompleksno prometno omrežje: Mesto se nahaja na presečišču dveh glavnih krakov slovenskega avtocestnega križa in vozlišča petih železniških prog, kar vključuje tudi del TEN-T omrežja. Zaradi te infrastrukture je Ljubljana ključno vozlišče za dostopnost in povezljivost, tako znotraj Slovenije kot s sosednjimi državami. MOL potrebuje celovit vpogled v prometne tokove, ki se odvijajo na njenem območju in v zmogljivost prometnega sistema. - Visoka mobilnost prebivalcev: Leta 2023 je v MOL delalo 142.444 prebivalcev drugih občin, medtem ko je 25.198 prebivalcev MOL delalo zunaj občine. Takšna mobilnost povzroča izrazito visoke obremenitve v času konic in zahteva učinkovito načrtovanje infrastrukture in upravljanje prometnih tokov. - Tranzitni promet in obremenitve: Ljubljana je obremenjena s tranzitnim prometom, predvsem težkih tovornih vozil na avtocesti A1 Maribor-Koper. Poletna sezona in prazniki prinašajo dodatne obremenitve osebnih vozil, kar poudarja potrebo po učinkovitem upravljanju tranzitnega prometa in zmanjševanju motenj pri dnevni mobilnosti lokalnega prebivalstva. - Infrastrukturni projekti in razvoj: Na območju Ljubljane se načrtuje in izvaja več infrastrukturnih projektov, kot so Potniški center Ljubljana, nadgradnje železniških prog in širitev ljubljanskega avtocestnega obroča. Ti projekti bodo bistveno vplivali na prometno ponudbo in povpraševanje, zato je treba preveriti njihov dolgoročni vpliv na promet v mestu. - Trajnostna mobilnost in strategije: S sprejetjem prometne politike MOL, veljavne Celostne prometne strategije ter drugimi strateškimi dokumenti se je MOL zavezala k trajnostnemu prometnemu urejanju. V teku je izdelava nove Celostne prometne strategije, ki vključuje potrditev vizije Ljubljana, mesto kratkih razdalj in dobre dostopnosti ter novelacijo ciljev za zagotovitev izboljšanj javnega prevoza, pogojev za kolesarjenje in pešačenje oziroma izboljšanje pogojev za bivanje in gospodarstvo. Prometni model bo orodje za presojo in usklajevanje zasnov, načrtov in drugih predlogov rešitev ter njihovo vrednotenje. Izdelan prometni model bo orodje za presojo in vrednotenje vseh ureditev v prostoru v celotni verigi od umeščanja v prostoru do izvedbe vključno s presojo učinkovitosti izvedenega. - Demografske spremembe in gospodarska rast: Med letoma 2018 in 2023 se je število prebivalcev v Ljubljani povečalo za več kot 6.000, število delovnih mest pa za več kot 17.000. Te spremembe prinašajo nove izzive in potrebe po prilagoditvi prometne infrastrukture.

- NAMEN IN CILJI NALOGE

2.1 Predmet naloge

Namen izdelave prometnega modela je zagotoviti orodje za učinkovito celostno prometno načrtovanje. Rezultati analize sedanjega prometnega sistema v letu 2024 in 2025 ter napovedi prometnih tokov za leta 2030, 2040 in 2050 bodo predstavljali osnovo za preveritev načrtovanih ukrepov na prometnem omrežju s ciljem, da bodo sistemi prometnih omrežij omogočali zadovoljiv standard dostopnosti. Zadnji prometni model za MOL je bil razvit v okviru priprave OPN MOL med letoma 2007 in 2010. Od takrat so se bistveno spremenile socioekonomske, prostorsko-razvojne in prometne razmere, zato je potrebna izdelava novega prometnega modela. Prometni model mora omogočati vrednotenje širokega nabora možnih prihodnjih alternativnih rešitev na področju prometa in namenske rabe prostora. Prometni model MOL mora biti izdelan na podlagi obstoječega, ažuriranega nacionalnega prometnega modela Slovenije in predan naročniku v aktivni digitalni obliki z vsemi pravicami za nadaljnjo uporabo. Zagotovljena mora biti možnost za vključitev prometnega modela MOL v nacionalni prometni model Slovenije. Model mora vključevati module za vrednotenje: ekonomike, varnosti, okolje, zdravja, dostopnosti. Multimodalni prometni model Mestne občine Ljubljana je predvsem namenjen: - Opredelitvi prometne strategije Mestne občine Ljubljana in njene regije. - Preverjanju prometnih učinkov prostorskega in prometnega razvoja občine v fazi priprave OPN. - Ugotovitvi potrebnih strateških ukrepov na prometnem omrežju. - Kot potrebna podlaga mikroskopskim simulacijskim modelom za podrobna preučevanja učinkov prometnih sistemov in kapacitetnih preveritev. - Kot orodje za preveritev vplivov in učinkov kratkotrajnih in dolgotrajnih ukrepov (npr. parkirnine, spremembe prometnih režimov, zapore, spremembe v JPP). - Prometnim preveritvam pri izdelavi strokovnih podlag za OPPN. - Izdelavi študij ekonomske upravičenosti eno ali večmodalnih projektov. - Oceni vplivov prometa na okolje (obremenitve s hrupom, emisije plinov in delcev).

- IZHODIŠČA

Izhodišča za izdelavo prometne študije so: - Zadnja različica prometnega modela mesta Ljubljane je bil izdelan leta 2011 (PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.) in bo izdelovalcu na razpolago v digitalni obliki. - Prometna študija ureditve ljubljanskega avtocestnega obroča (JV LUZ&PNZ 2019). - Nacionalni prometni model NCUP (Novelacija 2023 in novelacija 2024/2025, ko bo na voljo). - Prometna študija variant poteka prog javnega potniškega prometa na širšem območju nove avtobusne postaje Ljubljana (UL FGG, 2023). - Kapacitetna preveritev prometnih odsekov na severni strani mestnega jedra Ljubljane (UL FGG, 2023). - Kapacitetna preveritev priključevanja objektov ”Kolinska” na Šmartinsko cesto in cestno mrežo v območju med Linhartovo cesto, Žalami in Zeleno jamo v Ljubljani (UL FGG 2024). Študija se izdela po uveljavljeni metodologiji za izdelavo prometnih študij TSPI - PGV.01.114: 2023. Za razvoj prometnega modela bo Naročnik predal Izdelovalcu naslednje podatke: - Nacionalni prometni model NCUP (Novelacija 2023 in novelacija 2024/2025, ko bo na voljo) - rezultati ankete o prometnih navadah prebivalcev MOL (v surovi obliki), - podatke štetja prometa (avtomatskega in vsa opravljena ročna štetja v križiščih), - podatke o semaforskih programih, - podatke o validacijah LPP za preteklih 10 let, - podatke o uporabi sistema za izposojo koles, - razpoložljive podatke o zasedenosti parkirnih hiš v upravljanju MOL, - razpoložljive podatke po parkirnih območjih o uporabi parkomatov in številu dovolilnic, razpoložljive podatke o vstopih in izstopih na območjih s kontrolo vstopa v mestnem središču. Nacionalni prometni model NCUP je bil razvit s pomočjo programskega orodja PTV VISUM, ki predstavlja orodje za vrednotenje učinkov strategij, večjih projektov, prihodnje prometne ureditve na ravni države in funkcionalnih regij. Prometni model za leto 2023 je izdelan na podlagi coninga, ki na celotnem območju obsega 1000 con, od tega 100 con na območju MOL. Novelacija prometnega modela za leti 2024 in 2025 bo na celotnem območju obsegala 3000 con od tega 278 con na območju MOL. Z namenom pridobivanja čim bolj zanesljivih podatkov o potovalnih navadah v Sloveniji, bo v novelaciji za leto 2024/2025upoštevana analiza anonimiziranih migracijskih podatkov iz omrežij mobilne telefonije, na podlagi katerih so bili določeni vzorci potovalnih navad. Podatki so analizirani za en mesec izven sezone (november) in en mesec v sezoni (julij). V analizi je upoštevano ločevanje med notranjim in tranzitnim prometom in ločevanje po namenu potovanja.

- PROMETNI MODEL

4.1 Območje obdelave

Makroskopski prometni model mora v ožjem območju (notranji prometni model) zajemati najmanj Mestno občino Ljubljana in Ljubljansko urbano regijo z zaledjem (npr. Kranj), v širšem območju (zunanji prometni model) pa celotno Slovenijo, kot jo vključuje obstoječi Nacionalni prometni model NCUP. Slika 1: prikaz območij Mreža lokalnih cest in poti Območje Ljubljanske urbane regije

4.2 Prometni coning in prometno omrežje

V fazi razvoja je treba razdeliti geografsko območje celotnega obravnavanega območja na enovite dele, t.i. prometne cone in jih s pomočjo konektorjev ustrezno navezati na prometno omrežje. Velikost in število prometnih con sta odvisna od različnih dejavnikov, kot so npr. značilnost in poselitev prostora, socioekonomski in razvojni podatki, omrežje javnega prometa itd. Coning prometnega modela MOL mora temeljiti na coningu Nacionalnega prometnega modela NCUP. Naročnik ocenjuje, da bo prometni model MOL na območju MOL vseboval cca. 400-500 con. Za določitev končnega števila con je odgovoren izdelovalec, ki mora predlog coninga uskladiti z naročnikom študije. Vse cone morajo biti ustrezno navezane na prometno omrežje cest, železnic in postajnih točk. Slika 2: prikaz con z navezavami Prometno omrežje v prometnem modelu mora zajemati celotno prometno omrežje (omrežje avtocest in hitrih cest, vseh državnih in občinske ceste, javni promet). Znotraj ožjega območja obdelave, Mestne občine Ljubljana, je treba modelirati tudi kolesarske in peš povezave ter javna parkirna mesta. V območju mesta Ljubljana morajo biti križišča v omrežju konkretno opredeljena (s konkretnim številom voznih pasov, fazami semaforskih ciklov, ipd.). Na meji širšega območja obdelave se morajo priključevati vse prometne povezave, ki imajo zaznaven vpliv na promet znotraj Mestne občine Ljubljana. Matrike zunanjega prometa se povzame iz nacionalnega prometnega modela. Po potrebi se izvede dodatne terenske meritve.

4.3 Metodologija izdelave

Model mora biti izdelan v skladu s tehnično specifikacijo TSG-211-002: 2023. Model mora biti predstavljen skladno s pravili stroke. Model mora vključevati parametre: potovalne čase, čase prihodov in odhodov, čakalne čase, razpoložljivost ponudbe, kakovost uslug, stroške in drugo. Glede na obseg prometnega omrežja in zahtevano funkcionalnost modela se izdela multimodalni večstopenjski makroskopski prometni model. Izdelani model mora v največji možni meri vključevati zanesljive in natančne ocene sprememb na področju prometa zaradi sprememb na naslednjih področjih: - Rabe zemljišča z vidika: števila prebivalstva in njegove prostorske razporeditve in značilnosti: število, starostna in poklicna struktura, število avtomobilov in drugo; števila, strukture in prostorske razporeditve delovnih mest. - Izvorov/ciljev prometnih tokov kot posledica sprememb značilnosti prebivalstva, zaposlenosti in prometnega sistema (dostopnosti/stroškov). - Izbire prevoznega sredstva kot posledice zgoraj omenjenih sprememb. - Značilnosti prometnega sistema: rekonstrukcije/novogradnje cestnega omrežja, spremembe lastnosti križišč (npr. spremembe geometrije križišč), izboljšave načina upravljanja s cestnim prometom (npr. uvedba sodobnih sistemov upravljanja signalov, spremembe dela semaforjev), izboljšave obstoječega javnega prometa (uvedba novih avtobusnih linij, spremembe frekvence, cene in časa prevoza, uvedba novih postajališč ipd.). - Elementov prometne politike: cen parkiranja in parkirnih kapacitet, metod za zmanjšanje prometne gneče (uvedba mestnih cestnin ipd.), cena goriva, cestnine na državnih cestah. Slika 3: prikaz metodologije

4.3.1 Obdelava vhodnih podatkov

Vhodne podatke, ki so potrebni za izdelavo prometnega modela lahko delimo v naslednje kategorije: - Podatki o prebivalstvu (lokacije stalnih in začasnih prebivališč, potovalne navade in vzorci). - Podatki o rabi prostora (dejanska raba prostora po conah, vrste dejavnosti in neto tlorisne površine, število zaposlenih po sektorjih). - Prometni podatki (rezultati avtomatskih štetij, ročna štetja v križiščih, detektorji v križiščih, krmilni programi v križiščih, validacije MPP (mestni potniški promet) in IJPP (Integriran javni potniški promet) vozovnic, št. izposoj koles v sistemu BicikeLJ in Nomago bikes, vstopi/izstopi na območja s kontroliranim dostopom). - Podatki o prometnem omrežju (število pasov, geometrija križišč, semaforski programi, hitrostne omejitve, omejitve dostopa za tovorna vozila, lokacije postaj in postajališč, vozni redi in potek linij v javnem prometu, kolesarske in peš površine).

4.3.2 Izračuni v modelu

Model mora v izračunih prometnih obremenitev upoštevati vse predhodno navedene vhodne podatke. Izračuni, upoštevani vhodni podatki in njihovi rezultati morajo biti ponovljivi in jasno opisani. Parametri modelov morajo biti izračunani izključno na podlagi razpoložljivih empiričnih podatkov, in sicer z uporabo ustreznih matematičnih metod. Model mora vsebovati najmanj naslednje komponente pri izračunih: - Generacija in atrakcija potovanj za vsako prometno cono po namenih potovanj Izračun generacije in atrakcije se izdela na podlagi prostorskih in socio-ekonomskih lastnosti prometnih con ter generacijskih in atrakcijskih faktorjev. Izračuni se kalibrirajo na statistične podatke, ankete o potovalnih navadah in podatke števcev prometa. - Izračuni razdalj, potovalnih časov in generaliziranih stroškov med pari con Izračuni se izvedejo ločeno za vsako prevozno sredstvo, prometno konico in povprečni delovni dan v letu v sezoni in izven sezone ter ob sobotah in nedeljah. Pri izračunih se upoštevajo vse ključne lastnosti prometne infrastrukture (kapaciteta, število pasov, omejitev hitrosti, geometrijski potek, zamude v križiščih, cena parkiranja) in ponudba v javnem prometu (frekvence linij, čas med prestopi, cena vozovnice, dostop do postaj in postajališč). - Distribucija potovanj med conami po namenih potovanj Pri izračunu distribucije je treba upoštevati najmanj vpliv generaliziranih stroškov med pari con. Dokazati je treba sovpadanje (konvergenco) distribucijskih modelov. Časovna in prostorska distribucija se kalibrira na razpoložljive statistične podatke. - Izbira prevoznega sredstva V potniškem prometu se izvede izračun izbire prevoznega sredstva v odvisnosti od generaliziranih stroškov. Rezultat izračuna so matrike potovanj ločeno za vsak namen potovanja, tipe vozil in izbrana časovna obdobja (jutranja konica, popoldanska konica, sobota, nedelja, PLDP v sezoni in izven sezone). Rezultati se kalibrirajo na statistične podatke in ankete o potovalnih navadah. - Obremenjevanje omrežja Potrebno je preizkusiti več metod obremenjevanja (npr.: dinamično, TRIBUT, ravnotežno) in izbrati najustreznejšo. V postopku obremenjevanja je treba upoštevati tudi vpliv stroškov (npr. parkirnine, goriva, stroška časa) na izbiro poti in cilja potovanja. Posebej je treba modelirati parkirno ponudbo (kapacitete parkirišč). Pri obremenjevanju omrežja javnega prometa je treba upoštevati vpliv voznih redov, frekvenc odhodov, kapacitet vozil in časov prestopov med linijami.

4.3.3 Rezultati

Podrobneje in natančneje se kalibrira in validira v območju mesta Ljubljana, območje MOL-a pa do stopnje, ki lahko odločilno vpliva na natančnost modela. Rezultati posameznih faz se pregledajo z vmesnimi poročili in na delovnih sestankih z naročnikom. Rezultati prometnega modela obstoječega stanja morajo biti validirani na podlagi števnih podatkov. V cestnem prometu je treba primerjati modelirane in dejanske prometne obremenitve na cestnih odsekih in v križiščih za vsak zavijalni manever posebej. V postopku ocene parametrov modelov je uporaba števnih podatkov dovoljena le s soglasjem naročnika. V javnem prometu se izvede validacije števila potnikov na linijah, presekih omrežja in postajnih točkah. Za validacijo se uporabijo razpoložljivi podatki upravljalcev javnega prometa (LPP, DUJPP, SŽ-potniški promet). Vsak fazo je treba validirati skladno z navodili »Model validation and reasonableness checking manual«, Barton-Aschman Associates, Inc.; Cambridge Systematics, Inc. Travel Model Improvement Program ali drugimi podobnimi navodili. Končni rezultati modela morajo biti predstavljeni in validirani skladno s standardom angleškega prometnega ministrstva DMRB (The Design Manual for Roads and Bridges (DMRB)) in sicer prometne obremenitve na presekih (»screenline-ih«) in potovalni časi na poteh (»routes«), ki jih bo določil naročnik. Poglavje validacije modelov mora vsebovati vsa validacijska poročila zahtevana v navedenih navodilih. Ustrezno validiran model mora zagotavljati naslednje rezultate: - Matrike potovanj med conami po izbranih časovnih obdobjih (jutranja in popoldanska konica za povprečni delovni dan v letu v sezoni in izven sezone ter ob sobotah in nedeljah, PLDP) za naslednje kategorije: - osebna vozila, - lahki tovornjaki do 3.5 t, - težki tovornjaki nad 3.5 t, - avtobusi, - potniki v javnem prometu, - P+R, - pešci, - kolesarji, - železniški promet. - Prometne obremenitve na cestnih odsekih po izbranih časovnih obdobjih (jutranja in popoldanska konica za povprečni delovni dan v letu v sezoni in izven sezone ter ob sobotah in nedeljah, PLDP) ločeno za vsako kategorijo vozila in prevozno sredstvo. - Matrike potovanj po namenih (npr. dom-delo, delo-prosti čas ipd.) za povprečni delovni dan v letu v sezoni in izven sezone ter ob sobotah in nedeljah. - Matrike povprečnih potovalnih časov in razdalj med conami po izbranih časovnih obdobjih (jutranja in popoldanska konica za povprečni delovni dan v letu v sezoni in izven sezone ter ob sobotah in nedeljah, PLDP) za naslednje kategorije: - osebna vozila, - lahki tovornjaki do 3.5 t, - težki tovornjaki nad 3.5 t, - avtobusi, - potniki v javnem prometu, - P+R, - pešci, - kolesarji, - železniški promet. - Število potnikov na postajah in postajališčih v javnem prometu, število prestopov med linijami. - Število potnikov po linijah javnega prometa (MPP, IJPP, vlak). - Prometno delo po izbranih časovnih obdobjih (jutranja in popoldanska konica za povprečni delovni dan v letu v sezoni in izven sezone ter ob sobotah in nedeljah, PLDP): - vozila-km ločeno za vsak tip vozila, - vozila-h ločeno za vsak tip vozila, - potniške ure v javnem prometu (MPP, IJPP, vlak), - potniški kilometri v javnem prometu (MPP, IJPP, vlak), - vozni kilometri linij v javnem prometu (MPP, IJPP, vlak), - vozne ure linij v javnem prometu (MPP, IJPP, vlak). Izdelan prometni model mora omogočati grafičen vpogled v omrežje in prometne obremenitve. Vsa prometna infrastruktura se georeferencira na državni koordinatni sistem D96/TM. S tem se omogoči izvoz prostorskih podatkov in njihovo uporabo v drugih GIS orodjih. Vsi rezultati izdelave prometnega modela MOL bodo na voljo tudi Nacionalnemu centru za upravljanje prometa (Ministrstvo za infrastrukturo), ki bo te rezultate vključil v Nacionalni prometni model.

4.3.4 Napoved prometa

Za potrebe dolgoročne napovedi prometa se izdela model, ki upošteva prihodnje stanje na področju prometne infrastrukture, prostorske načrte in demografske ter ekonomske trende. Izhodišča za napoved se predstavi in uskladi z naročnikom. Izdela se napoved za leto 2030, ki je namenjena predvsem operativnemu načrtovanju prometne infrastrukture in vrednotenju OPPN-jev. Izdela se tudi napovedi za leti 2040 in 2050, ki se bo uporabljala za strateško vrednotenje prostorskih načrtov in dolgoročnih usmeritev razvoja mesta. V napovedi mora model z ustrezno spremembo vhodni parametrov, ki vplivajo na rezultate, upoštevati naslednje: - Spremembe v številu in strukturi prebivalstva. - Prilagoditve na cestnem omrežju. - Uvedba novih linij v javnem prometu, izboljšanje frekvence, nove lokacije postajališč. - Spremembe v namenski rabi prostora. - Spremembe v potovalnih navadah. - Spremembe v parkirni politiki. - Omejitve dostopa za motorna vozila.

- Vsebina poročila

Razvoj prometnega modela mora biti opisan vsaj z naslednjimi poglavji: - Viri podatkov - Coning - Časovne enote (jutranja in popoldanska konica za povprečni delovni dan v letu v sezoni in izven sezone ter ob sobotah in nedeljah, PLDP) - Prometna sredstva (tovorni promet (lokalni in tranzitni), osebni avto, javni promet, kolo, peš, P+R) - Nameni potovanj (vsaj 6: delo, šola, nakup, prosti čas, ostalo, poslovni) - Omrežja (železniško, cestno, javni promet, kolesarsko, peš, parkirna mesta) - Metodologija - Povpraševanje - Obremenjevanje - Kalibracija in validacija - Moduli vrednotenja - Analiza obstoječega stanja - Napoved za leti 2030, 2040 in 2050

4.5 Posodabljanje in vzdrževanje modela

Prometni model mora biti izdelan na način, da so jasno dokumentirani vsi procesi, vključno s pridobivanjem vhodnih podatkov, s čemer je omogočena nadgradnja modela ali posodobitev v prihodnjih letih, skladno z Nacionalnim prometnim modelom Slovenije s katerim upravlja NCUP (MzI). Da je prometni model aktualen in relevanten za dejanske prometne razmere v danem letu, je treba izvajati ciklične posodobitve modela obstoječega stanja usklajene s posodobitvami Nacionalnega prometnega modela Slovenije, ki se posodablja enkrat letno s podatki iz predhodnega leta. Tabela 1: nadgradnja in posodobitev modela Podatek; Interval obnove (v letih). posodobitev modela; 1. socio-ekonomski podatki; 4. štetje prometa v križiščih; 1-2. anketa o potovalnih navadah na območju MOL; 4. Redna posodobitev modela se izvaja vsako leto in upošteva bistvene spremembe na območju obdelave (npr. novi generatorji prometa, izboljšane prometne povezave ipd.), ki bi lahko bistveno vplivale na rezultate modela. V sklopu redne posodobitve se ponovno analizira števne podatke avtomatskih števcev in po potrebi izvede štetja v križiščih. Vsake 4 leta se izvede obsežnejša nadgradnja modela, ki poleg obsega del redne posodobitve vključuje tudi vnos novih socio-ekonomskih podatkov po conah in kalibracijo izračunov modela na aktualne rezultate ankete o potovalnih navadah. S sprotnim posodabljanjem in vzdrževanjem prometnega modela je zagotovljena večja zanesljivost pri modelskih izračunih in uporabi podatkov. Redno vzdrževan in aktualen model zagotavlja kakovost strokovnih odločitev, ki se sprejemajo na podlagi rezultatov prometnega modela.

- ROK ZA IZDELAVO PROMETNEGA MODELA

Rok za izdelavo prometnega modela je 20 mesecev od uvedbe v delo, vmesni roki za izdelavo posameznih faz pa so navedeni v spodnji preglednici: Tabela 2: pregled rokov za izdelavo študije Mejnik; Rok (število mesecev od podpisa pogodbe). Coning in zbiranje socioekonomskih podatkov (vključno z avtomatskimi števci, MPP in IJPP in popisom javnih parkirnih mest); 6. Podrobno modeliranje križišč in omrežja; 8. Razvoj in validacija potniškega modela na leto 2024/2025; 17. 3 scenariji za testiranje v prometnem modelu; 19. Optimizirani scenarij; 20.