DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ZA JAVNO NAROČILO:

»ŠIRITEV ZDRAVSTVENEGA DOMA DOMŽALE IN GRADNJA PODZEMNE GARAŽE«

| Pooblaščeni naročnik: | Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale, ki jo zastopa mag. Renata Kosec, županja, matična številka: 5880513000, davčna številka: SI 62862006 |
| --- | --- |
| Predmet javnega naročila: | »Širitev Zdravstvenega doma Domžale in gradnja podzemne garaže« |
| Vrsta javnega naročila: | Javno naročilo gradnje |
| Postopek: | Odprti postopek (40. člen ZJN-3) |
| Oznaka javnega naročila: | 4301-23/2025 |
| Datum: | 16.6.2025 |

Preglednica obrazcev:

OBRAZEC 1: PONUDBENI PREDRAČUN

OBRAZEC 1.a: PREDRAČUN »popis del«

OBRAZEC 2: ESPD OBRAZEC

OBRAZEC 3: IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SODELOVANJE

OBRAZEC 4: TEHNIČNE IN STROKOVNE ZMOGLJIVOSTI – seznam strokovnega kadra

OBRAZEC 5: IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV – AKTIVNO ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA

OBRAZEC 6a: REFERENČNO POTRDILO

OBRAZEC 6b: REFERENČNO POTRDILO

OBRAZEC 6c: REFERENČNO POTRDILO

OBRAZEC 7: IZJAVA O LASTNIŠKIH DELEŽIH

OBRAZEC 8: IZJAVA O NEPOVEZANOSTI

OBRAZEC 9: VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE

OBRAZEC 10: IZJAVA GLEDE ZAVAROVALNE POLICE ZA ZAVAROVANJE SPLOŠNE ODGOVORNOSTI

OBRAZEC 11: IZJAVA PODIZVAJALCA - PLAČILA

OBRAZEC 12: VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

OBRAZEC 13: VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

OBRAZEC 14: VZOREC POGODBE ZA IZVEDBO GRADNJE

OBRAZEC 15: IZJAVA VEZANA NA PRVI ODSTAVEK ČLENA 5.K UREDBE (EU) št. 833/2014

OBRAZEC 1: PONUDBENI PREDRAČUN

Na osnovi povabila k oddaji ponudbe na javno naročilo »ŠIRITEV ZDRAVSTVENEGA DOMA DOMŽALE IN GRADNJA PODZEMNE GARAŽE«, dajemo ponudbo kot sledi:

PONUDBA ŠTEVILKA:  _________________________

| JAVNO NAROČILO: | »Širitev Zdravstvenega doma Domžale in gradnja podzemne garaže« |
| --- | --- |
| NAROČNIK: | Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale, ki jo zastopa mag. Renata Kosec, županja, matična številka: 5880513000, davčna številka: SI 62862006 |
| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |

Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):

- samostojno

- z naslednjimi partnerji (navedite samo naziv podjetja): ___________________________________________

- z naslednjimi podizvajalci (navedite samo naziv podjetja): _________________________________________

- z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme): _________________________________

PONUDBENA VREDNOST znaša:

| Ponudbena vrednost brez DDV | EUR |
| --- | --- |
| DDV 22 % | EUR |
| Končna ponudbena vrednost z DDV | EUR |

Za dela izgradnje podzemne garaže, ki so predmet te pogodbe, velja obrnjeno davčno breme, skladno s 76.a členom ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15,77/18, 59/19 in 72/19) tako, da je zavezanec za plačilo DDV naročnik.

VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba velja najmanj 180 dni, šteto od dneva oddaje ponudbe. Dan oddaje ponudbe ne šteje v rok. Rok začne teči prvi naslednji dan. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

ROK IZVEDBE

Z oddajo ponudbe soglašamo, da bomo vsa dela, ki so predmet javnega naročila izvršili skladno z zahtevami naročnika, najkasneje v roku 33 mesecev od uvedbe v delo.

Omogočiti montažo notranje opreme najkasneje v  33. mesecu od uvedbe v delo.

Izbrani ponudnik mora najpozneje v 36 mesecih od uvedbe v delo naročniku predložiti vso ustrezno dokumentacijo, potrebno za pridobitev uporabnega dovoljenja v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja graditev objektov.

GARANCIJSKI ROK

Izvajalec daje petletno garancijo za kvaliteto vseh del in ves vgrajen material. Garancijski rok začne teči od datuma prevzemnega zapisnika.

Za solidnost gradnje je garancijski rok v skladu z določbami Obligacijskega zakonika deset (10) let od datuma prevzemnega zapisnika.

PODATKI O PLAČILU

Plačila se opravijo na podlagi izdelanih in potrjenih mesečnih situacij (računov) v skladu z določili  vzorca pogodbe (obrazec št. 14). Rok plačila situacije je največ trideset (30) dni od datuma prejema računa ali situacije. Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (e-račun) preko sistema UJP net. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJP net.

Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan s situacijo, je dolžan plačati nesporni del zneska. Končno situacijo sestavi izvajalec in jo predloži v izplačilo po opravljenem izročitvi in prevzemu izvedenih del. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.

IZJAVA PONUDNIKA

Zavezujemo se, da bomo vse storitve izvršili skladno z zahtevami naročnika, najkasneje v rokih, določenih v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

PLAČILNI ROK IN NAČIN PLAČILA

Ponudnik soglaša da:

- se dela, mesečno evidentirana v knjigi obračunskih izmer, izplačujejo največ do 95 % (petindevetdeset odstotkov) vrednosti mesečne situacije,

- se 5 % (pet odstotkov) preostale vrednosti izplača po uspešno opravljenem prevzemnem pregledu in odpravi morebitno ugotovljenih napak na prevzemnem pregledu, po končnem obračunu in prejetju finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, v skladu z 23. členom pogodbe;

  - Osnova za izdelavo posameznih situacij je s strani nadzornega organa pregledana in podpisana Knjiga obračunskih izmer, ki je informativnega značaja in služi za potrebe začasnega obračuna in gradbeni dnevnik, ki zajema izvedena dela do 30. dne v obračunskem mesecu.

- Sprejemamo plačilo do 30 dni od uradno prejetega računa s priloženo situacijo, in predhodno s strani nadzornega organa potrjenih mesečnih situacij, ki se izstavljajo v višini dejansko opravljenega dela v mesecu in končnega računa s priloženo končno obračunsko situacijo, predhodno potrjeno s strani nadzornega organa – na način, kot je določeno v vzorcu pogodbe;

- bomo k vsakemu izstavljenemu mesečnemu računu s priloženo situacijo in končnemu računu s priloženo končno obračunsko situacijo, priložili specifikacijo opravljenega dela v tekočem mesecu, ki bo omogočala nadzor nad opravljenim delom;

- bomo mesečne račune izdajali Občini Domžale, Občini Trzin, Občini Moravče, Občini Mengeš in Občini Lukovica, in sicer skladno z razmerjem financiranja med občinami, kot je natančno opredeljeno v gradbeni pogodbi (obrazec št. 14);

- bomo vse račune oziroma situacije naročniku pošiljali v elektronski obliki (e-račun);

- smo seznanjeni s tem, da bo naročnik, v primeru, da bomo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci, plačevali opravljeno delo podizvajalcu le, če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo; v navedenem primeru bomo k vsakemu izstavljenemu računu s priloženo situacijo priložili račun s priloženo situacijo svojih podizvajalcev, ki ga bomo predhodno potrdili, ob čemer bodo upoštevane določbe v zvezi z izstavljanjem elektronskih računov (e-račun);

- smo seznanjeni s tem, da bo naročnik, v primeru, da bomo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci, podizvajalec pa ne bo zahteval neposrednega plačila, izvedena dela plačali podizvajalcu sami, v navedenem primeru bomo morali na podlagi poziva naročnika poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje v zvezi s predmetnim javnim naročilom; obe navedeni pisni izjavi bomo morali predložiti naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije s strani naročnika.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudbe.

| Kraj in datum: | Ponudnik/Vodilni partner: | Ime in priimek pooblaščene osebe: |
| --- | --- | --- |
|  | Žig |  |
|  |  | Podpis |

OBRAZEC 1.a: PREDRAČUN

Ponudnik priloži izpolnjen Obrazec 1.a PREDRAČUN OZ. »POPIS DEL«, ki je del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, kot samostojen obrazec v Excel obliki.

Obrazec predračuna (popisa del) je kot priloga sestavni del razpisne dokumentacije in je ponudnikom na voljo v elektronski obliki. Ponudnik mora v celice v obarvanem stolpcu 'Cena/EM vnesti cene na enoto za vse postavke predračuna. Cene na enoto morajo biti izražene v EUR brez DDV.

Predračunske postavke, ki so ocenjene procentualno, zmnožek količin in cen na enoto, vsoto postavk in prenos podatkov v rekapitulacijo izvrši računalniški program avtomatsko po vnosu cen na enoto v obrazec predračuna.

OBRAZEC 2: ESPD OBRAZEC

OBRAZEC 3: IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SODELOVANJE

V zvezi z javnim naročilom: »Širitev zdravstvenega doma Domžale in gradnja podzemne garaže«

_____________________________________________________________________________

(naziv gospodarskega subjekta)

s polno odgovornostjo izjavljamo, da:

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisanih storitev ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila;

- vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, ustrezajo originalom;

- ne bomo imeli do naročnika predmetnega javnega naročila nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oziroma da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;

- vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - naročniku dajemo pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;

- v celoti sprejemamo pogoje javnega naročila in vse pogoje, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe;

- smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;

- smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisane storitve, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;

- bomo vse zahtevane storitve izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi;

- da bomo pri izvajanju del upoštevali Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur.l.RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23)

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;

- bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika;

- bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika;

- bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci;

- bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje sposobnosti, če bi bili ti podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo;

- bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila;

- bomo predložili zahtevana zavarovanja posla;

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

- smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

- bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo tega javnega naročila;

- smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev;

- za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK;

- so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.

| Kraj in datum: | Ponudnik/Vodilni partner: | Ime in priimek pooblaščene osebe: |
| --- | --- | --- |
|  | Žig |  |
|  |  | Podpis |

OBRAZEC 4: TEHNIČNE IN STROKOVNE ZMOGLJIVOSTI – SEZNAM STROKOVNEGA KADRA

| JAVNO NAROČILO: | »Širitev Zdravstvenega doma Domžale in gradnja podzemne garaže« |
| --- | --- |
| NAROČNIK: | Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale |
| PONUDNIK: |  |

TEHNIČNE IN STROKOVNE ZMOGLJIVOSTI ZA IZVEDBO NAROČILA

Izjavljamo, da smo glede na tehnične zahteve v celoti sposobni zagotoviti vse tehnične zmogljivosti, to je ustrezen strojni park (npr. gradbeno mehanizacijo, stroje, vozila), druge naprave in orodja ter vso potrebno opremo, ki se potrebuje na gradbišču, skladno z zahtevami naročnika in vso ostalo opremo, s katero bomo lahko zagotovili strokovno, kvalitetno in pravočasno izvedbo javnega naročila za katerega dajemo ponudbo, v skladu z vsemi zahtevami naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v roku, kot je določen razpisu za izvedbo del po tem javnem razpisu.

Izjavljamo, da spodaj imenovani vodja gradnje izpolnjuje zahteve za vodenje gradnje v skladu z GZ-1.

SEZNAM STROKOVNEGA KADRA

TOČKA 1: NOMINACIJA VODJE GRADNJE

ZA VODJO GRADNJE IMENUJEMO: _________________________________

(opomba: vodja gradnje mora izpolnjevati pogoje v skladu z Gradbenim zakonom)

|  | Ime in priimek | Pri gradnji odgovarja za uskladitev del na gradbišču, za skladnost izvajanja del s projektno dokumentacijo, za varnost in zdravje pri delu na gradbišču in vodi gradbišče (ustrezno označite) | Izpolnjuje vse pogoje skladno z Gradbenim zakonom (Ur. l. RS, št. št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23) (ustrezno označite) | Vpis v imenik pri IZS (vpišite) | Sklenjena pogodba o zaposlitvi s ponudnikom (ustrezno označite) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VODJA GRADNJE |  | ☐DA ☐ NE | ☐DA ☐ NE | identifikacijska številka: | ☐DA ☐ NE |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je vodja gradnje vpisan v imenik  pri IZS in izpolnjuje pogoje iz Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23).

TOČKA 2: STROKOVNI KADER

|  |  | Ime in priimek | Vpis v imenik pri IZS (vpišite) | Navedite gospodarski subjekt pri katerem je zaposlen (naziv in naslov) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | VODJA POSAMEZNIH DEL ZA PODROČJE GRADBENIŠTVA |  | identifikacijska številka: |  |
| 2. | VODJA POSAMEZNIH DEL ZA PODROČJE ELEKTROINŠTALACIJ |  | identifikacijska številka: |  |
| 3. | VODJA POSAMEZNIH DEL ZA PODROČJE STROJNIH INŠTALACIJ |  | identifikacijska številka: |  |

| Kraj in datum: | Ponudnik/Vodilni partner: | Ime in priimek pooblaščene osebe: |
| --- | --- | --- |
|  | Žig |  |
|  |  | Podpis |

NAVODILO:

- Obrazec št. 4 »Seznam strokovnega kadra« se naloži v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

OBRAZEC 5:

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV – AKTIVNO ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo za vodjo gradnje do podpisa pogodbe predložili:

- dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije ali,

- dokazilo o pridobitvi formalne izobrazbe v Republiki Sloveniji ali,

- dokazilo o znanju slovenskega jezika, izdano s strani ustrezno pooblaščene institucije o znanju slovenskega jezika na nivoju B1, v skladu s Common European Framework of Reference for Languages – CEFRL.

| Kraj in datum: | Ponudnik/Vodilni partner: | Ime in priimek pooblaščene osebe: |
| --- | --- | --- |
|  | Žig |  |
|  |  | Podpis |

OBRAZEC 6a: REFERENČNO POTRDILO

NAROČNIK REFERENČNEGA DELA

na prošnjo PONUDNIKA

za prijavo na javni razpis za oddajo javnega naročila »Širitev zdravstvenega doma Domžale in gradnja podzemne garaže« naslednje

REFERENČNO POTRDILO

REFERENCA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Spodaj podpisani referenčni naročnik:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |

potrjujem, da je nosilec reference – gospodarski subjekt:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |

uspešno izvedel naslednji posel:

| Naziv posla: |  |
| --- | --- |
| Opis izvedenega posla: |  |
| Izvedel je gradbena, obrtniška in inštalacijska dela (ustrezno označite ali gre za novogradnjo ali za prenovo ali rekonstrukcijo stavbe) In vpišite klasifikacijo stavbe po CC-SI | ☐za novogradnjo ali ☐za prenovo ali ☐za rekonstrukcijo stavbe KLASIFIKACIJA STAVBE po CC-SI |
| Za referenčni posel je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje številka: | 351- |
| Skupna velikost NTP | m2 |
| Datum zaključka izvedbe posla: |  |
| Morebitne opombe: |  |

Nosilec reference je vsa dela izvedel po pravilih stroke, pravočasno, kakovostno in v skladu s pogodbenimi določili.

| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco | Ime in priimek: |
| --- | --- |
|  | E-pošta: |
|  | Telefon: |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki o referenčnem poslu resnični.

|  | Žig: | Podpis odgovorne osebe referenčnega naročnika: |
| --- | --- | --- |
| Kraj in datum: |  |  |

Navodilo:

- Ponudnik ta obrazec kopira za ustrezno število referenčnih potrdil,

- Ponudnik obrazec naloži v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

OBRAZEC 6b: REFERENČNO POTRDILO

NAROČNIK REFERENČNEGA DELA

na prošnjo PONUDNIKA

za prijavo na javni razpis za oddajo javnega naročila »Širitev zdravstvenega doma Domžale in gradnja podzemne garaže« naslednje

REFERENČNO POTRDILO

REFERENCA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Spodaj podpisani referenčni naročnik:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |

potrjujem, da je nosilec reference – gospodarski subjekt:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |

uspešno izvedel naslednji posel:

| Naziv posla: |  |
| --- | --- |
| Opis izvedenega posla: |  |
| - globina izkopa panelov diafragme | m |
| - dolžina panelov diafragme | m |
| - globina izkopa gradbene jame | m |
| Datum zaključka izvedbe posla: |  |
| Morebitne opombe: |  |

Nosilec reference je vsa dela izvedel po pravilih stroke, pravočasno, kakovostno in v skladu s pogodbenimi določili.

| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco | Ime in priimek: |
| --- | --- |
|  | E-pošta: |
|  | Telefon: |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki o referenčnem poslu resnični.

|  | Žig: | Podpis odgovorne osebe referenčnega naročnika: |
| --- | --- | --- |
| Kraj in datum: |  |  |

Navodilo:

- Ponudnik ta obrazec kopira za ustrezno število referenčnih potrdil,

- Ponudnik obrazec naloži v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

OBRAZEC 6c: REFERENČNO POTRDILO

NAROČNIK REFERENČNEGA DELA

na prošnjo PONUDNIKA

za prijavo na javni razpis za oddajo javnega naročila »Širitev zdravstvenega doma Domžale in gradnja podzemne garaže« naslednje

REFERENČNO POTRDILO

REFERENCA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Spodaj podpisani referenčni naročnik:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |

potrjujem, da je nosilec reference – gospodarski subjekt:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |

uspešno izvedel naslednji posel:

| Naziv posla: |  |
| --- | --- |
| Opis izvedenega posla: |  |
| - sidranje z začasnimi geotehničnimi sidri | Da Ne |
| Datum zaključka izvedbe posla: |  |
| Morebitne opombe: |  |

Nosilec reference je vsa dela izvedel po pravilih stroke, pravočasno, kakovostno in v skladu s pogodbenimi določili.

| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco | Ime in priimek: |
| --- | --- |
|  | E-pošta: |
|  | Telefon: |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki o referenčnem poslu resnični.

|  | Žig: | Podpis odgovorne osebe referenčnega naročnika: |
| --- | --- | --- |
| Kraj in datum: |  |  |

Navodilo:

- Ponudnik ta obrazec kopira za ustrezno število referenčnih potrdil,

- Ponudnik obrazec naloži v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

OBRAZEC 7: IZJAVA O LASTNIŠKIH DELEŽIH

V zvezi z javnim naročilom »Širitev zdravstvenega doma Domžale in gradnja podzemne garaže«, posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Podatki o pravni osebi (ponudniku):

Polno ime podjetja: ___________________________________________________________________________

Sedež podjetja: ___________________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: ___________________________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (številka vložka): ___________________________________________________________________________

Matična številka podjetja: ___________________________________________________________________________

ID številka za DDV: ___________________________________________________________________________

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Naziv podjetja | Sedež | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- |

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Ime in priimek | Naslov stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- |

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Naziv podjetja | Sedež | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- |

S podpisom te izjave jamčimo, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter se zavedamo, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujemo se, da bomo naročnika obvestili o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

| Kraj in datum: | Ponudnik/Vodilni partner: | Ime in priimek pooblaščene osebe: |
| --- | --- | --- |
|  | Žig |  |
|  |  | Podpis |

OBRAZEC 8: IZJAVA O NEPOVEZANOSTI

V zvezi z javnim naročilom »Širitev zdravstvenega doma Domžale in gradnja podzemne garaže«

podpisani  _____________________________________________________________________________

(navedba imena in priimka odgovorne osebe ponudnika/partnerja)

izjavljam, da poslovni subjekt

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(navedba poslovnega subjekta naj vsebuje naziv (firma) poslovnega subjekta kot izhaja iz uradnih evidenc, matično številko in ID številko za DDV)

ni povezan s funkcionarji, ki v Občini Domžale, Občine Trzin, Občine Mengeš, Občine Moravče,   Občine Lukovica izvajajo razpis v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun Občine Trzin, Občine Mengeš, Občine Moravče in Občine Lukovica opravljajo funkcijo in po mojem vedenju tudi ne z njihovimi družinskimi člani, na način določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK; Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb).

| Kraj in datum: | Ponudnik/Vodilni partner: | Ime in priimek pooblaščene osebe: |
| --- | --- | --- |
|  | Žig |  |
|  |  | Podpis |

OBRAZEC 9: VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE

Obrazec zavarovanje za resnost ponudbe po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:    Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se izvajalca postopka javnega naročanja)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št.       (vpiše se številka objave oziroma interna oznaka postopka javnega naročanja), z dne       (vpiše se datum objave), katerega predmet je

ZNESEK IN VALUTA: 400.000,00 EUR

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: 19.12.2025

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

OBRAZEC 10:

IZJAVA GLEDE ZAVAROVALNE POLICE ZA ZAVAROVANJE SPLOŠNE ODGOVORNOSTI

Ponudnik:

_______________________________________________________

Naročniku Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale izjavljamo, da:

- imamo zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem naše dejavnosti z razširitvijo kritja na obstoječem objektu, in sicer z zavarovalno vsoto najmanj 50.000,00 EUR;

- v kolikor bomo izbrani za izvedbo javnega naročila »Širitve zdravstvenega doma Domžale in gradnja podzemne garaže«, bomo naročniku pred podpisom pogodbe predložili kopijo zavarovalne police in

- do roka za podpis pogodbe predložili tudi potrdilo o sklenjenem zavarovanju odgovornosti za čas trajanja pogodbe, s kritjem v višini najmanj 30 % pogodbene vrednosti brez DDV, ki pokriva škodo, nastalo pri izvajanju pogodbenih del. V kolikor se bodo pogodbeni roki spremenili, bomo ustrezno podaljšali zavarovanje odgovornosti in ustrezno podaljšano zavarovalno polico predložili naročniku ob sklenitvi aneksa, s katerim se pogodbeni rok podaljša.

Če izbrani ponudnik takega potrdila ne predloži v zahtevanem roku, si naročnik pridržuje pravico, da z njim ne sklene pogodbe.

| Kraj in datum: | Ponudnik/Vodilni partner: | Ime in priimek pooblaščene osebe: |
| --- | --- | --- |
|  | Žig |  |
|  |  | Podpis |

NAVODILO: Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, v primeru skupne ponudbe pa vodilni partner.

OBRAZEC 11: IZJAVA PODIZVAJALCA - PLAČILA

PONUDNIK

PODIZVAJALEC

IZJAVA PODIZVAJALCA – PLAČILA

Izjavljamo, da smo seznanjeni z določbo petega odstavka, v povezavi z drugim in tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3, da so neposredna plačila podizvajalcem obvezna, le če kot podizvajalec to zahtevamo. Glede na določbo 94. člena ZJN-3 izjavljamo, da pri izvedbi javnega naročila Širitev zdravstvenega doma v Domžalah in gradnja podzemne garaže, v kateri nastopamo kot podizvajalec:

(opomba: ustrezno obkrožiti)

DA – zahtevamo neposredno plačilo

Kot podizvajalec soglašamo, da naročnik namesto ponudniku (izvajalcu), pri katerem nastopamo kot podizvajalec, poravna našo terjatev do ponudnika (izvajalca), in sicer na podlagi izstavljenega računa s priloženo situacijo, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik (izvajalec) in bo priloga računu, ki ga bo naročniku izstavil ponudnik (izvajalec).

NE – ne zahtevamo neposrednega plačila

Plačilo za izvedeno delo bomo prejemali s strani ponudnika (izvajalca). Seznanjeni smo, da mora ponudnik (izvajalec) najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije s strani naročnika, naročniku poslati svojo pisno izjavo, da je poplačal vse obveznosti do nas kot podizvajalca, kateri mora priložiti našo pisno izjavo, da smo prejeli plačila za vsa dela, ki smo jih izvedli.

| Kraj in datum: | Ponudnik/Vodilni partner: | Ime in priimek pooblaščene osebe: |
| --- | --- | --- |
|  | Žig |  |
|  |  | Podpis |

OBRAZEC 12: VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI – »ŠIRITEV ZDRAVSTVENEGA DOMA DOMŽALE IN GRADNJA PODZEMNE GARAŽE«

Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

OBRAZEC 13: VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Obrazec zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za:       Občina Domžale

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK ZAVAROVANJA:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Občina Domžale

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX)

»…………………………………………………………«.

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:      izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

ROK VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum veljavnosti, ki je zahtevan v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila za oddajo predmetnega javnega naročila ali v obvestilu o naročilu)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Novem mestu po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									    (žig in podpis)

Opozorilo (ni del vzorca finančnega zavarovanja):

V kolikor bo izdajatelj finančnega zavarovanja zavarovalnica (kavcijsko zavarovanje), ki ne razpolaga s SWIFT naslovom, se naslednja navedba pri »obliki predložitve« na vzorcu briše: »ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)«

OBRAZEC 14: VZOREC POGODBE ZA IZVEDBO GRADNJE ŠIRITVE ZDRAVSTVENEGA DOMA DOMŽALE IN GRADNJE PODZEMNE GARAŽE

NAROČNIK:

| Naziv in naslov: | - Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale; |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: | mag. Renata Kosec, županja |
| Matična številka: | matična številka: 5880513000 |
| Identifikacijska številka za DDV: | davčna številka: SI 62862006 |

| Naziv in naslov: | - Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: | Peter Ložar, župan |
| Matična številka: | matična številka: 1358561000 |
| Identifikacijska številka za DDV: | davčna številka: SI 33714789, |

| Naziv in naslov: | - Občina Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: | dr. Milan Balažic, župan |
| Matična številka: | matična številka: 5880505000 |
| Identifikacijska številka za DDV: | davčna številka: SI 41432851 |

| Naziv in naslov: | - Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: | Bogo Ropotar, župan |
| Matična številka: | matična številka: 5880483000 |
| Identifikacijska številka za DDV: | davčna številka: SI 74039059 |

| Naziv in naslov: | - Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: | mag. Olga Vrankar, županja |
| Matična številka: | matična številka: 5880491000 |
| Identifikacijska številka za DDV: | davčna številka: SI 19246331 |

(vsi skupaj v nadaljevanju kot: naročnik)

in

IZVAJALEC:

| Naziv in naslov: |  |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Transakcijski račun: |  |

(v nadaljevanju: izvajalec oz. izbrani ponudnik)

sklepata naslednjo

GRADBENO POGODBO ŠIRITVE ZDRAVSTVENEGA DOMA DOMŽALE IN GRADNJO PODZEMNE GARAŽE

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (Ur. I. RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21); v nadaljevanju: ZJN) izvedel javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku: »Širitev Zdravstvenega doma Domžale in gradnja podzemne garaže«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne _________, pod številko objave__________ /2025___,

- je naročnik na podlagi izvedenega postopka javnega naročila sprejel Odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila številka ____________, objavljeno na Portalu javnih naročil dne_________, iz katere izhaja, da da se za izvedbo javnega naročila, kot ekonomsko najugodnejša ponudba, sprejme ponudba izvajalca.

Pogodbeni stranki se strinjata, da so sestavni deli te pogodbe:

- razpisna dokumentacija št. __________________ z dne _____________ (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija),

- ponudba izvajalca št. _____________ z dne _________________ ,

- ponudbeni predračun – popis del izvajalca št. _____________ z dne _____________ ,

- projektna dokumentacija za izvedbo št. PZI 2101/2020, april 2023, izdelal PLAN B d.o.o.,,

- potrjen terminski plan,

- potrjena organizacijska shema gradbišča in varnostni načrt,

- vsi drugi pisni sporazumi in zapisniške ugotovitve, ki sta jih podpisala predstavnika pogodbenih strank.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje pogodbenih strank najprej veljajo določila te pogodbe, nato razpisna dokumentacija, na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Projekt obsega gradnjo, kot izhaja iz tehničnih specifikacij. Dela po tem javnem razpisu obsegajo pripravljalna dela, gradbena dela, obrtniška dela, strojno inštalacijska dela, zunanja ureditev, zaključna dela, ves material in transporte, dobavo vsega potrebnega materiala in opreme in vsa dela, vezana na izvedbo predmetnega javnega naročila.

Izvajalec je dolžan izvesti vse potrebne ukrepe za varnost na gradbišču in nemoteno izvedbo del, zagotoviti varnost delavcev in mimoidočih ter varnost in stabilnost objekta ter odvoz komunalnih odpadkov na deponijo.

Izvajalec mora na svoje stroške urediti gradbišče vključno z dostopom in ga opremiti za svoje potrebe. Stroški za ureditev gradbišča vključno s komunalnimi priključki so zajeti v ceno objekta in se v nobenem primeru ne plačajo posebej.

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme so izjemoma dopustne le s pisnim in izrecnim soglasjem vodje projekta naročnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani projektanta in naročnika.

III. OSNOVNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

3. člen

S to pogodbo za  gradnjo ŠIRITVE ZDRAVSTVENEGA DOMA DOMŽALE IN GRADNJO PODZEMNE GARAŽE  (v nadaljevanju: Pogodba«) se izvajalec zavezuje, da bo v skladu s svojo ponudbo št ……… z dne ………., v pogodbenem roku in za pogodbeno ceno izvedel vsa dela potrebna za izvedbo predmetnega projekta ter da bo omogočena funkcionalnost zgrajenih objektov in infrastrukture.

Dela bo izvršil s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, po pravilih gradbene stroke ter skladno s predpisi in veljavnimi normativi in standardi, ob upoštevanju vseh zahtev naročnika in investicije, ki je predmet te pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo na svoje stroške uredil deponijo za odvoz odpadnega materiala oz v kolikor bo odvažal odvečni materiala na stalno deponijo, so stroški deponije zajet v ponudbi.

4. člen

Naročnik bo izvajalcu, ob uvedbi v delo predložil vso potrebno projektno in tehnično dokumentacijo. Izvajalec je dolžan prejeto tehnično in projektno dokumentacijo pregledati in v primeru, da ugotovi neskladnosti ali pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji o tem obvestiti naročnika v roku osem dni od uvedbe v delo, sicer se šteje, da projektna dokumentacija zadošča za izvedbo vseh del po tej pogodbi. V primeru, da izvajalec prične z delom, se, ne glede na prejšnji stavek, šteje, da je uveden v delo.

Izvajalec mora naročniku v roku 8 koledarskih dni od uvedbe v delo po tej pogodbi izročiti:

- terminski plan izvajanja del,

- načrt organizacije gradbišča,

- celoviti elaborat ureditve gradbišča, varnosti na gradbišču, na katerem bo potekala investicija, ob upoštevanju varnostnega načrta in ob upoštevanju območja, kjer bodo potekala dela.

5.člen

Izbrani ponudnik bo moral v roku osmih (8) koledarskih dni od dneva sklenitve te Pogodbe, kot pogoj za veljavnost Pogodbe, naročniku predložiti finančno zavarovanje prvovrstne banke ali zavarovalnice (v nadaljevanju: banke) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % (pet odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo trideset (30) dni po podpisu Primopredajnega zapisnika. Prvovrstnost se presoja na podlagi zadnje razpoložljive ocene bonitete banke, ki so jo opravili Moody's, Standard & Poor's in Fitch oziroma primerljiva inštitucija. Banka mora za izpolnjevanje kriterija prvovrstnosti dosegati bonitetno oceno, ki je primerljiva bonitetni oceni najmanj BBB- ustanove Standard & Poor's ali Fitch oziroma Baa3 ustanove Moody's ali drugo primerljivo oceno.

Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

Finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči v primerih in na načine, dogovorjene s pogodbo, če:

- se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeno dokumentacijo;

- izvajalec naročniku ne preda povečanja ali podaljšanja finančnega zavarovanja za odpravo napak, kot je zahtevano v razpisu;

- bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca;

- bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;

- okoliščin, ki dajo naročniku pravico do odstopa od pogodbe ne glede na to ali je bilo obvestilo o odstopu od pogodbe izdano ali ne v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka nad izvajalcem, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja.

Naročnik lahko v zgoraj navedenih primerih unovči polni znesek finančnega zavarovanja, saj se šteje, da je za te kršitve dogovorjena pogodbena kazen v višini polnega zneska zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje mora veljati še trideset (30) dni po podpisu Primopredajnega zapisnika.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. Finančno zavarovanje mora biti enako vzorcu finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije.

Če se med izvajanjem Pogodbe podaljša Rok za dokončanje, mora izvajalec ustrezno podaljšati zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sicer sme naročnik unovčiti obstoječe finančno zavarovanje v celotnem znesku, ne glede na to, ali mu je zaradi tega nastala ali mu bo nastala kakršna koli škoda, in ne glede na siceršnja določila Pogodbe glede pogodbenih kazni.

Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa Izvajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po pošti, najkasneje tri dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.

V primeru, da bo naročnik unovčil finančno zavarovanje, je izvajalec nemudoma, najkasneje pa v roku deset (10) delovnih dni dolžan naročniku dostaviti novo in vsebinsko enako finančno zavarovanje. V primeru kršitve te določbe lahko naročnik odstopi od Pogodbe in zahteva povrnitev vse škode, ki mu je s tem nastala. Tudi sama unovčitev finančnega zavarovanja je po presoji naročnika lahko razlog za odstop od Pogodbe.

Izvajalec mora naročniku predložiti tudi zavarovalno polico za zavarovanje gradbene odgovornosti pred škodo, ki bi utegnila nastati Naročniku in/ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove gradbene dejavnosti na projektu, ki je predmet Pogodbe.

V kolikor izvajalec naročniku ne izroči garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ima naročnik pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

IV. ZAČETEK DEL IN ROKI IZVEDBE DEL

6. člen

Izvajalec bo z deli začel najpozneje dvanajst (12) dni od uvedbe v delo in jih izvajal v skladu s terminskim in finančnim planom. Vsa GOI dela bo izvedel v roku najpozneje 33 mesecev od uvedbe v delo ter omogočil montažo notranje opreme najkasneje v  33. mesecu od uvedbe v delo.

Izbrani ponudnik bo najpozneje v 36 mesecih od uvedbe v delo naročniku predložil vso ustrezno dokumentacijo, potrebno za pridobitev uporabnega dovoljenja v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja graditev objektov.

Kot dan uvedbe v delo se šteje, ko pooblaščen investitor izvajalcu predloži en izvod projektne dokumentacije. Datum uvedbe v delo se vpiše v gradbeni dnevnik.

7. člen

- Do podaljšanja končnega pogodbenega roka iz te pogodbe, brez posledic za izvajalca in naročnika, lahko pride v naslednjih primerih:

- če naročnik naroči dodatno delo v obsegu, ki utemeljuje spremembo roka;

- če izvajalec ne prejme vseh tistih podatkov s strani naročnika, ki so potrebni za izvedbo predmetnega naročila;

- če nastopijo okoliščine višje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okoliščine, ki jih naročnik ali izvajalec čeprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti;

- če državni organ, ki je za to pristojen, ne odloča v zakonskih rokih;

- v soglasju z naročnikom.

- Naročnik si skladno s 1. točko 1. odstavka 95. Člena ZJN-3 pridržuje pravico do podaljšanja pogodbenega roka za izvedbo javnega naročila tudi

- v naslednjih primerih:

- -	zahtevana nujna sanacija sosednjih objektov, ki se izkaže kot potrebna med izvedbo gradnje, in ki jo je treba izvesti pred nadaljevanjem pogodbenih del zaradi zagotavljanja stabilnost objekta ali okolice;

- -	vdor podzemne vode pri izgradnji gradbene jame.

- V takšnem primeru bo naročnik podaljšal rok za izvedbo del po pogodbi, pri čemer rok podaljšanja ne sme biti daljši kot rok, ki je objektivno potreben za izvedbo sanacije sosednjih objektov oz. za sanacijo vdora podzemne vode pri izgradnji gradbene jame.

- Pogodbena stranka, na strani katere nastopijo okoliščine, zaradi katerih nastane morebitna potreba po spremembi končnega pogodbenega roka, mora drugo pogodbeno stranko pisno po pošti ali po elektronski pošti obvestiti o nastopu okoliščin in utemeljiti predlagano podaljšanje glede na nastale okoliščine oz. primere.

- 8. člen

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del je o tem dolžan pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka. Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo samo v primeru, da tako odloči naročnik, ki glede tega tudi z izvajalcem sklene Aneks k pogodbi. V tem primeru mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, razen če naročnik ne odloči drugače.

Izvajalec se strinja, da vremenski pogoji niso razlog za podaljšanje roka izvedbe naročila po tej pogodbi, razen če naročnik ne odloči drugače.

Podaljšanje roka za izvedbo vseh del samo po sebi ne daje izvajalcu pravice do dodatnega plačila.

V. IZVEDBA DEL

9. člen

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam ali s podizvajalci.

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli podizvajalca z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. Prav tako brez soglasja naročnika ne sme nominirati novih podizvajalcev.

V primeru vključitve novega podizvajalca v dela po tej pogodbi ali zamenjavi že vključenega podizvajalca, mora izvajalec naročniku poslati pisni predlog ter mu skupaj s predlogom posredovati tudi vso dokumentacijo, ki je bila v dokumentaciji za javno naročilo zahtevana za podizvajalce.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot jih določa zakon, ki ureja področja javnega naročanja. Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

VI. POGODBENA VREDNOST DEL

10. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo dela, ki so predmet te pogodbe, izvedel za vrednost in sicer:

Pogodbena vrednost del brez davka na dodano vrednost (DDV) =__________________EUR

Od tega za izgradnjo prizidka ZD Domžale in skupnih prostorov / stroškov brez davka na dodano vrednost (DDV) =__________________EUR

Od tega za izgradnje podzemne garaže brez davka na dodano vrednost (DDV) =__________________EUR

Davek na dodano se obračuna samo od vrednosti izgradnjo prizidka ZD Domžale in skupnih prostorov / stroškov in znaša (DDV) =__________________EUR

Za dela izgradnje podzemne garaže, ki so predmet te pogodbe, velja obrnjeno davčno breme, skladno s 76.a členom ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15,77/18, 59/19 in 72/19) tako, da je zavezanec za plačilo DDV naročnik, upoštevaje tudi stališče iz uradnega pojasnila MF, DURS, Generalnega davčnega urada, št.: 4230-48/2009 01032-01 z dne 05.02.2010 glede na pretežnost gradbenih storitev.

Pogodbena vrednost z davkom na dodano vrednost (DDV) = _________________EUR

(z besedo:__________________________________________________ EUR___________ /100),

Izvajalec soglaša, da pogodbena cena v času veljavnosti pogodbe ostane nespremenjena (fiksna), razen kolikor iz te pogodbe ne izhaja drugače, in zajema tudi vsa pripravljalna in izvedbena dela, vsa pomožna dela za izvedbo pogodbenih del, stroške za preiskave in certifikate, stroške zavarovanja del, stroške za varnost pri delu, vse potrebne delovne pripomočke ter podobno, zavarovanje gradnje pred poškodbami do primopredaje naročniku, vse tlačne in druge potrebne preizkuse, sprotno in končno čiščenje objekta kot tudi vse ostale stroške, potrebne za izvedbo predmeta pogodbe.

Končna pogodbena vrednost bo razvidna iz končnega obračuna del. Če bo vrednost izvedenih del nižja ali višja od pogodbene vrednosti, določene s to pogodbo, bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi, s katerim bosta ugotovili končno pogodbeno vrednost izvedenih del.

Ne glede na prejšnja pogodbena določila, vezana na področje DDV, mora Izvajalec upoštevati vsakokratno veljavno zakonodajo, predpise in pojasnila Ministrstva za finance iz področja davka na dodano vrednost (DDV).

VII. SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE

11. člen

Cene na enoto mere so fiksne in nespremenljive. Sprememba vrednosti pogodbe je mogoča,  če bi bilo potrebno izvesti dodatna dela, ki niso vključena v prvotno naročilo po tej pogodbi, bi pa zaradi nepredvidljivih okoliščin, za katere naročnik in izvajalec ob sklenitvi te pogodbe nista mogla vedeti, bila nujno potrebna za dokončanje investicije po tej pogodbi in če so za izvedbo teh del izpolnjeni pogoji za spremembo pogodbe, kot jih določa zakon, ki ureja področje javnega naročanja (95. člen ZJN-3).

Naročnik bo izvajalcu priznal valorizacijo cen z upoštevanjem indeksa, izračunanega kot povprečno vrednost indeksa »03 OSTALA VISOKA GRADNJA«  (v nadaljevanju: indeks), ki ga mesečno izračunava in objavlja GZS - Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala - ZGIGM. Prva valorizacija cen se izvede, ko povečanje ali zmanjšanje dogovorjenega indeksa preseže deset odstotkov (10 %) vrednosti, šteto od sklenitve pogodbe. Po izvedeni prvi valorizaciji se cene usklajujejo glede na dogovorjeni indeks, pri čemer se upoštevajo tako povišanja kot tudi znižanja indeksa. Naročnik pri vsaki mesečni situaciji prizna zvišanje oziroma znižanje indeksa, ki je veljal na zadnji dan v mesecu v obdobju, na katerega se mesečna situacija nanaša.

V primeru iz tega člena mora izvajalec posredovati naročniku obrazložen zahtevek za spremembo cen skupaj z izračunom spremembe cen, narejenim na podlagi vrednosti indeksa na zadnji dan v mesecu za posamezni mesec, za katerega izvajalec uveljavlja spremembo cene. Naročnik lahko od izvajalca zahteva dodatna dokazila in/ali pojasnila v zvezi z zahtevano spremembo cen.

Za kakršna koli dodatno naročena dela, ki niso predmet te pogodbe, mora izvajalec izdelati ponudbo, ki temelji na normativnih osnovah in cenah za delo in material. Plačilo teh del je dopustno le, če jih predhodno potrdi naročnik, razen če bi jih bilo zaradi nujnosti treba izvesti, pa objektivno gledano soglasja naročnika izvajalec ni mogel pravočasno pridobiti.

Izvajalec v celoti prevzema tudi kritje škode povzročene tretji osebi, ki bi nastala ali bila povzročena pri izvedbi investicije po tej pogodbi.

Naročnik lahko v fazi izvedbe zahteva, da izvajalec predložiti vzorce posameznih materialov in veljavne izjave o skladnosti, certifikate, poročila in slovenska tehnična soglasja za te materiale. Izvajalec lahko začne z deli ozirom a vgradnjo materiala in opreme šele takrat, ko nadzorni organ naročnika in vodja projekta pisno odobrita vzorce oziroma ustreznost in veljavnost dokaznih listin (izjave o skladnosti, certifikati, poročila...).

VlII. NAČIN OBRAČUNAVANJA IZVEDENIH DEL

12. člen

Izvajalec bo izvedena dela obračunaval na osnovi začasnih mesečnih situacij in končne situacije.

Izvajalec soglaša :

- da se dela, mesečno evidentirana v Knjigi obračunskih izmer, izplačujejo največ do 95 % (petindevetdeset odstotkov) vrednosti mesečne situacije in

- da se 5 % (pet odstotkov) preostale vrednosti izplača po uspešno opravljenem prevzemnem pregledu in odpravi morebitno ugotovljenih napak na prevzemnem pregledu, po končnem obračunu in prejetju finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Izvedena dela bo naročnik plačeval izvajalcu po računih, izdanih na podlagi s strani nadzornega organa in gradbenega odbora občin potrjenih mesečnih situacij in potrjene končne obračunske situacije.

Osnova za izdelavo posameznih situacij je s strani nadzornega organa pregledana in podpisana Knjiga obračunskih izmer, ki je informativnega značaja in služi za potrebe začasnega obračuna in gradbeni dnevnik, ki zajema izvedena dela do 30. dne v obračunskem mesecu.

Izvajalec mora nadzornemu organu predati v pregled in potrditev Knjigo obračunskih izmer in predlog situacije najpozneje do 30. dne v mesecu.

Nadzorni organ mora v 8 dneh pregledati Knjigo obračunskih izmer in predlog situacije. V primeru, da nadzorni organ ne soglaša z višino ali s posameznimi postavkami v predlogu situacije, jo bo potrdil zgolj v nesporni višini. V kolikor v roku 8 dneh nadzorni organ ne poda potrditve ali zavrnitve predloga situacije, se le-ta šteje za potrjeno po poteku 8 dni od prejema situacije v potrditev.

Izvajalec bo izstavljal račune s priloženimi situacijami mesečno za izvedena dela v preteklem mesecu.

Izvajalec se zaveže, da bo vse račune oziroma situacije naročniku pošiljal v elektronski obliki (e-račun).

Račune, izdane na podlagi potrjenih začasnih mesečnih situacij, mora izvajalec pošiljati v elektronski obliki (e-račun), končno obračunsko situacijo pa je izvajalec dolžan izstaviti po uspešni primopredaji izvedenih del naročniku, razen če se naročnik in izvajalec ne dogovorita drugače. V kolikor naročnik zahteva, mora izvajalec dodatne izvode računov (do štiri dodatne izvode), ki jih ni mogoče poslati v elektronski obliki (e-račun) dostaviti na naslov naročnika v papirni obliki.

Naročnik ima 8 delovnih dni časa, da potrdi račun s priloženo situacijo. V primeru, da račun v 8 delovnih dneh ni potrjen ali zavrnjen, se šteje za potrjenega.

Izvajalec je dolžan k vsakemu svojemu izstavljenemu računu s priloženo situacijo priložiti tudi račun s situacijo svojih podizvajalcev, ki ga je predhodno potrdil. (opomba: stavek bo v končni Pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci).

Izvajalec bo izstavljal račune s priloženimi situacijami v elektronski obliki neposredno Občini Domžale, Občini Trzin, Občini Moravče, Občini Mengeš in Občini Lukovica, in sicer skladno z razmerjem financiranja med občinami, ki je med sklopi projekta določeno kot sledi:

Financiranje izgradnje prizidka ZD Domžale in povezana nepredvidena dela bodo financirana na način, da vsaka občina prispeva sredstva v višini svojega ustanoviteljskega deleža. Deleži sofinanciranja so tako sledeči:

-	Občina Domžale: 56,16 %;

-	Občina Lukovica: 12,00 %;

-	Občina Mengeš: 14,00 %;

-	Občina Moravče: 12,00 %;

-	Občina Trzin: 5,84 %.

Financiranje gradnje v sklopu skupnih prostorov / stroškov in povezana nepredvidena dela bodo

financirana na način, da občine prispevajo sredstva glede na sledeče deleže sofinanciranja:

-	Občina Domžale: 74,13 %;

-	Občina Lukovica: 7,08 %;

-	Občina Mengeš: 8,26 %;

-	Občina Moravče: 7,08 %;

-	Občina Trzin: 3,45 %.

Financiranje izgradnje podzemne garaže in povezana nepredvidena dela v celoti financira Občina

Domžale.

IX. PLAČILNI POGOJI

13. člen

Naročnik bo izvedel plačilo na podlagi, s strani nadzornega organa in gradbenega odbora, potrjene mesečne in končne obračunske situacije.

Rok za plačilo računa na podlagi vsake potrjene situacije je najkasneje 30. dan po uradnem datumu prejemu računa na transakcijski račun izvajalca, ki ga bo navedel na računu.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih situacij za dela, ki jih je opravil podizvajalec iz le-te plačajo, v roku iz prejšnjega odstavka tega člena, neposredno podizvajalcu.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da jim najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije s strani naročnika pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki ni zahteval neposrednega plačila, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno delo.

14. člen

Kot dan plačila se šteje dan, ko so naročnik izda nalog za izplačilo na UJP in je bilo plačilo nakazano na transakcijski račun izvajalca.

V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.

V primeru reklamacije izvedbe del se plačilo dela ali celotne situacije zadrži do odprave vzrokov reklamacije. Naročnik mora pisno obvestiti izvajalca o višini in razlogih za zadržanje sredstev, ki so zapadla v izplačilo. Zadržana sredstva se ne obrestujejo in zapadejo v izplačilo, ko so zapisniško ugotovljeni pogoji ozirom a odpravljeni razlogi za njihovo zadržanje.

15. člen

V kolikor naročnik računov ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom.

Izvajalec nima pravice ustaviti del oziroma je dolžan nadaljevati z deli tudi v primeru, da določena plačila naročnika zamujajo, v kolikor vsota plačil naročnika dosega vrednost vsaj 70 % zapadlih plačil. Ustavitev del v nasprotju s tem odstavkom pomeni kršitev pogodbe, ki ima lahko za posledico odstop od pogodbe s strani naročnika.

X. POGODBENA KAZEN IN ŠKODA

16. člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne izvrši pogodbenih del v pogodbeno določenem, mu bo naročnik obračunal pogodbeno kazen v višini  10.000 EUR za vsak zamujeni koledarski dan, vendar skupaj ne več kot 10 %.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku in izvajalca ne odvezuje k izpolnitvi pogodbenih obveznosti, prav tako pa ne vpliva na druge pogodbene ali zakonske pravice naročnika (npr. unovčitev zavarovanj, odstop od Pogodbe itd.).

17. člen

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v treh dneh po spremembi.

Za vsako spremembo strokovnega kadra izvajalca tekom izvajanja te Pogodbe, ki ne bo odobrena in potrjena s strani naročnika, bo izvajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 50.000,00 (tisoč) EUR. Za vsako spremembo podizvajalca tekom izvajanja te Pogodbe, ki ne bo odobrena in potrjena s strani naročnika, bo izvajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 50.000,00 (tisoč) EUR. Skupni znesek teh dveh pogodbenih kazni ne sme presegati 0,5% (nič celih pet odstotkov) skupne pogodbene cene (brez DDV).

Plačilo pogodbene kazni s strani izvajalca, zaradi neustrezne spremembe strokovnega kadra ali podizvajalca, izvajalca ne odveže pogodbene obveznosti, da za vsako spremembo strokovnega kadra in podizvajalca pridobi pisno potrditev naročnika. Izvajalec ne sme pogodbenih storitev opravljati z neodobrenimi strokovnimi kadri ali podizvajalci. V kolikor bo delo opravljeno s strani neodobrenih strokovnih kadrov, izvajalec za ta dela ni upravičen do plačila.

18. člen

Naročnik bo pogodbeno kazen uveljavljal z izjavo, ki jo bo posredoval izvajalcu. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu končnega obračuna.

19. člen

V primeru, da naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico tudi do povrnitve vse nastale škode nad zneskom pogodbene kazni.

Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Ne glede na obveznosti izvajalca, je izvajalec izključno odgovoren in odškoduje naročnika glede vseh terjatev tretjih oseb za materialno škodo ali telesne poškodbe, ki izhajajo iz izvedbe del s strani izvajalca, njegovih podizvajalcev in zaposlenih v zvezi z deli po tej pogodbi.

XI. OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA

20. člen

Naročnik se obvezuje:

- dati izvajalcu na razpolago vso potrebno projektno in tehnično dokumentacijo, s katero razpolaga,

- dati izvajalcu vso ostalo potrebno dokumentacijo, potrebno za začetek del po tej pogodbi,

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del,

- dati izvajalcu vse ostale potrebne podatke vezane na investicijo,

- zagotoviti strokovni nadzor in projektantsko pomoč za potrebe tolmačenja projektne dokumentacije,

- naročiti varnostni načrt in skleniti pogodbo za izvajanje koordinacije iz varstva pri delu,

- narediti prijavo gradbišča na pristojni inšpekciji za delo.

Izvajalec jamči:

- da mu je poznan predmet te pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del,

- da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma prejeto projektno in tehnično dokumentacijo,

- da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del,

- da bo dela izvedel strokovno, s strokovno usposobljenim kadrom in v skladu s projektno in tehnično dokumentacijo,

- da bo dela izvajal skladno z gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo, ki jo izvaja, ter po pravilih gradbene stroke in načelu dobrega gospodarja in dobre prakse,

- da bo dela izvajal v skladu s področnimi predpisi ter standardi in uporabil material in tehnologijo, ki v najmanjši meri obremenjuje okolje,

- da bodo vse meritve in preizkuse izvajale za to registrirane institucije, da bo pri izvedbi del upošteval vse delovne in varnostne pogoje, kot to določajo veljavni predpisi in pri izvedbi del upošteval varnostni načrt gradbišča in zahteve koordinatorja iz varstva pri delu, da bo zagotovil stalno prisotnost tehničnega kadra na gradbišču v času izvajanja del (vodja gradnje); da bo zagotovil obvezno prisotnost vodje del ves čas izvajanja del, na vseh operativnih sestankih; da bo zagotovil obvezno prisotnost vodje gradnje najmanj enkrat tedensko, na vseh operativnih sestankih; da bo zagotovil prisotnost vodje del in vodje gradnje na inšpekcijskih pregledih, strokovno tehničnih pregledih, tehničnih pregledih in pri pridobivanju uporabnega dovoljenja,

- da bo imel na gradbišču ustrezno in zadostno ekipo delavcev, ,

- da bo imel na gradbišču ustrezno in zadostno gradbeno mehanizacijo in opremo, ki bo ustrezno vzdrževana in skladna z zahtevami,

- da bo izvajal dela na način in v skladu s predpisi, ki določajo posege v okolje,

- da bo pri izvedbi upošteval območje, na katerem bodo potekala dela,

- da bo zagotovil zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba bližnjih objektov in zemljišč ter zagotoviti, da zaradi gradbenih del ne bo poslabšana požarna in statična varnost bližnjih objektov in območij;

- da bo pri izvajanju del upošteval, da se objekt gradi neposredno ob stavbi, ki je namenjena izvajanju zdravstvenih storitev, zato pri ureditvi gradbišča in izvajanju del  zagotovi, da bo gradnja v čim manjši meri vplivala na izvajanje zdravstvenih storitev (regulacija prahu, hrupa bodisi z zaščitnimi elementi ali drugimi posegi).

- da bo po končanih delih vzpostavil teren, na katerem bo potekala investicija, v prvotno ali boljše stanje,

- da bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, skladno z veljavnimi predpisi, ki morajo biti podpisane s strani izvajalca in nadzornega organa,

- da bo zavaroval in označil gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika ter na svoje stroške uredil gradbišči dostop vključno s potrebnimi cestnimi zaporami,

- da bodo vsa dela ustrezala projektni in tehnični dokumentaciji ter zahtevam naročnika;

- da bo izdelal projekt organizacije gradbišča, ki bo natančno opredelil organizacijo gradbišča,

- na svoje stroške, razen če v popisih del ni določeno drugače,  skladiščiti materiale,  odvažati materiale na gradbiščno in trajno deponijo, zagotoviti spremenjene prometne ureditve, zapore cest, obvoze in prometno signalizacijo v času gradnje, v kolikor bo to potrebno, ki mora biti izdelana v skladu z veljavnimi predpisi, pred začetkom del na celotnem območju, kjer poteka investicija, ugotoviti in dokumentirati obstoječe stanje na terenu pred posegom,  in dokumentirati stanje po izvedenem posegu in dokumentacijo predati naročniku,

- da bo po potrebi na lastne stroške opravil vse potrebne meritve in strokovna poročila, s katerimi bo dokazoval, da premiki ali nastale poškodbe niso ali so posledica predmetne investicije,

- pred pričetkom del ugotoviti stanje obstoječih komunalnih vodov ter dela izvajal tako, da ne pride do škode, v primeru škode pa le-to na lastne stroške odpravil in o tem obvestil naročnika,

- da bo po potrebi na lastne stroške opravil vse potrebne meritve in strokovna poročila, s katerimi bo dokazoval, da oprema v celoti ustreza veljavnim predpisom, normativom in standardom,

- pred začetkom del predati naročniku organizacijski načrt gradbišča in zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom naročnika,

- zagotoviti prostor za začasno skladiščenje materialov, strojev, orodja, opreme ipd.,

- zagotoviti varnost na in v okolici gradbišča, s poudarkom na varnosti delavcev in vseh mimoidočih,

- zagotoviti vso potrebno delovno in ostalo opremo potrebno za varnost delavcev na gradbišču, zagotoviti varnost in stabilnost objekta, ki je predmet investicije ali posega investicije,

- zagotoviti ustrezno prometno ureditev in signalizacijo ter obvoze tako, da bo potekal osebni in transportni promet čim bolj nemoteno ves čas gradnje, v kolikor bo to potrebno, pred začetkom del poskrbeti za prijavo zapore cest, kot in če bo to potrebno,

- zagotoviti lastno kontrolo nad kakovostjo izvajanja del in dobavo materiala,

- namestiti kopijo prijave gradbišča na vidno mesto, označiti gradbišče skladno s predpisi, za potrebe nadzornega organa zagotoviti na gradbišču, na svoje stroške, primeren, razsvetljen, ogrevan in opremljen prostor, velikosti cca 15 m2 ter souporabo primernih higiensko urejenih sanitarnih prostorov za ves čas gradnje, razen če se z naročnikom ne dogovori drugače,

- da bo na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljena za začasno deponijo materiala od izkopov in zagotovitev ravnanja z odpadki v skladu z veljavnimi prepisi in varnostnim načrtom ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča, da bo v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in spremembe), ki veljajo za tovrstne investicije, upošteval in predložil naročniku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov, da bo vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov, skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih ter načinu ravnanja z njimi, ki jo bo mesečno, skupaj z obračunom dostavljal naročniku, po zaključku gradnje pa dostavil dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije,

- da bo upošteval, da se mora pri gradnji uporabljati gradbene proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne listine o skladnosti na podlagi harmoniziranih standardov, ki so navedeni v seznamu harmoniziranih standardov, katerih uporabo ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo skladno z veljavnimi predpisi ter so označeni z znakom CE, ali gradbenih proizvodov, za katere so se tisti, ki so dali proizvod na trg (proizvajalci, uvozniki) pridobili slovensko tehnično soglasje (STS) ali evropsko tehnično soglasje (ETA) ali gradbenih proizvodov, ki so skladni s slovenskim in tehničnimi predpisi in slovenskimi standardi,

- vgrajevati materiale in opremo, ki ustrezajo zahtevam naročnika iz dokumentacije, veljavnim predpisom, normativom in standardom ter zanje priskrbeti ustrezne izjave o skladnosti, certifikate, poročila, slovensko tehnično soglasje, garancijske liste, navodila za uporabo in vzdrževanje in ostalo dokumentacijo,

- omogočiti med gradnjo nemotene dostope do objektov ter jim omogočiti normalno funkcioniranje,

- mesečno izdelati in predati naročniku poročilo o poteku del: opis poteka del, fotografije, dokumentacijo o opremi in materialih, zagotavljanju kakovosti, varnosti pri delu in primerjavo dejanskega in načrtovanega napredka, če bi naročnik to zahteval,

- da bo na osnovi pisnega naročila pooblaščene osebe naročnika ali nadzora opravil vsa dodatna in nepredvidena dela,

- izvesti v skladu s 653. členom Obligacijskega zakonika vsa nepredvidena dela, ki so neodložljivo nujna, da se prepreči večja škoda ali zagotovi stabilnost objekta in odpravijo vse potencialne nevarnosti za življenje ljudi in ostalega premoženja,

- da ne bo začel z nepredvidenimi deli, katerih izvedba lahko počaka do potrditve odgovornega nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik, do potrditve oziroma sklenitve aneksa k tej pogodbi, izročiti dokazila (izjave o skladnosti, certifikate,...) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in opremi,

- naročnika pisno obvestiti o začetku in dokončanju del in prekinitvah in razlogih zanje,

- izvesti vsa dela v skladu s časovnim načrtom izvajanja del,

- da bo vse spremembe ali odstopanja od projektne dokumentacije dokumentiral v gradbeni dnevnik in obračunski izvod PZI projektne dokumentacije, katere bosta odgovorni nadzornik in odgovorni projektant sproti potrjevala,

- da bo naročniku izročil navodila za obratovanje in vzdrževanje vgrajenih materialov in naprav ter ob dokončanju del seznanil uporabnika z obratovanjem naprav in ga uvedel v delo z vgrajenimi napravam,

- da bo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, naročil posebne preiskave. Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik;

- da bo v primeru samovoljnega zasipa vodov pred geodetskim posnetkom odkopal nasipni del nad cevmi na lastne stroške,

- v kolikor bo geodetski posnetek potreben, poskrbeti za pravočasno naročanje geodetskih meritev, še posebej tistih elementov infrastrukture, ki morajo biti geodetsko posneti pred zasutjem, v kolikor bi bilo to potrebno,

- da bo geodetski načrt novega stanja, ki je podlaga za PID, izdelalo geodetsko podjetje, ki ima zagotovljeno sodelovanje najmanj ene osebe, vpisne v imenik geodetov pri Inženirski zbornici Slovenije in ima imenovanega odgovornega geodeta,

- da bo originalni geodetski načrt z zahtevanimi dodatnimi vsebinami predal naročniku v tiskani in elektronski obliki ter v ustrezni obliki za posredovanje katastra infrastrukture v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture in v kataster stavb na GURS,

- da bo aktivno sodeloval pri izvedbi tehničnega pregleda in da bo odpravil vse pripombe, ki zadržijo izdajo uporabnega dovoljenja,

- da bo vse poškodbe vodov (ki bi mu bile s strani upravljavca infrastrukture odkazane) in privatne lastnine popravil na lastne stroške,

- zagotoviti sprotno evidentiranje in vris sprememb v obračunski izvod PZI projekta,

- naročniku oziroma odgovornemu nadzorniku sproti izročati vso dokumentacijo vezano na dobavo materiala in opreme, kot so: atesti, certifikati, poročila in dokazila o pregledih, meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiala, opreme in proizvode,

- pripraviti dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi potrebnimi dokazili, kot so izjave projektanta, nadzora, certifikati, poročila o preizkusih in meritvah in drugo dokumentacijo, ki jo mora izvajalec predati naročniku v treh izvodih

- nadzor ali pooblaščena oseba dokumentacijo pregleda in v kolikor smatra, da ni popolna in skladna z zakonodajo, jo mora izvajalec dopolniti in popraviti v zahtevanem roku

- izročiti naročniku dokumentacijo potrebno za tehnični pregled objekta in vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja

- omogočiti montažo opreme v očiščen objekt, ki jo bo dobavil in montiral s strani naročnika izbrani dobavitelj

- zagotoviti varovanje te opreme od dobave opreme do prevzema objeta (organizacija zaklepanja, prostorov, dnevno in nočno varovanje).

Izvajalec dodatno jamči in se obvezuje:

- da bo dokumentiral stanje na terenu pred izvedbo gradnje in po zaključku gradnje, v primeru potrebe pa tudi med gradnjo in dokumentacijo o stanju na terenu posredoval naročniku; dokumentiranje stanja mora biti takšno, da je mogoče nedvoumno ugotoviti stanje pred začetkom del in stanje po zaključku del,

- da bo odpravil vso škodo, ki bi nastala v času gradnje,

- da bo na svoj račun dogovoril vse dostope do gradbišč preko zasebnih zemljišč z njihovimi lastniki, v kolikor bo to za namen investicije, ki je predmet pogodbe to potrebno, in jim v primeru škode le-to tudi povrnil,

- da bo odpravil vso škodo na premičninah in nepremičninah, ki bi jo povzročil izvajalec, podizvajalec ali druga oseba, ki dela za izvajalca, v času izvajanja del po tej pogodbi,

- da bo prevzel vse posledice ob morebitno nastali škodi; izvajalec se strinja, da iz naslova škode povzročene pri gradnji naročnik nima nobene obveznosti in ne nosi nobene odgovornosti,

- da ne bo uporabljal zemljišča, na katerem bo potekala investicija v druge namene, razen za izvedbo naročila po tej pogodbi,

- da bo pri gradnji uporabljal vozila in drugo mehanizacijo, ki bo primerna za uporabo na območju, na katerem bo potekala investicija.

Izvajalec se zavezuje, da bo v obsegu, kot je to skladno s predmetom te pogodbe, spoštoval določbe predpisa, ki ureja zeleno javno naročanje in najkasneje pri primopredaji del naročniku posredoval ustrezna dokazila.

Izvajalec se obvezuje, da bo kakršenkoli material, ki ostane ali se pridobi pri gradbenih delih, ponovno uporabil, recikliral, obdelal oziroma ravnal z njimi skladno s predpisi za ravnanje ter o tem dal naročniku dokumentacijo pri vsakokratni izdani situaciji.

Izvajalec je naročniku izročil kopijo veljavne zavarovalne police za odgovornost za škodo, z višino letne zavarovalne vsote za posamezni škodni primer, v višini, kot je zahtevana. V kolikor v času trajanja te pogodbe poteče veljavnost zavarovalne police mora izvajalec naročniku takoj izročiti novo kopijo veljavne zavarovalne police. V primeru, da izvajalec ne izroči naročniku kopijo veljavne zavarovalne police, ima naročnik pravico, da sam sklene zavarovanje na stroške izvajalca.

XII. IZROČITEV IN PREVZEM DEL

21. člen

Izvajalec je dolžan v roku 8 dni od datuma dokončanja GOI del, ki so predmet te pogodbe, naročnika pisno obvestiti, da so GOI dela zaključena in da je objekt pripravljen za kvalitativni pregled.

Izvajalec je dolžan poleg tehnične dokumentacije za izvedbo tega prevzema izročiti tudi vse garancijske liste za opremo in proizvode po tej pogodbi.

22. člen

Naročnik je takoj po pisnem obvestilu izvajalca dolžan začeti s postopkom za izvedbo kvalitativnega pregleda izvedenih GOI del.

Naročnik je dolžan po prejemu ustrezne dokumentacije pričeti s postopkom za izvedbo tehničnega pregleda ter pridobitve uporabnega dovoljenja.

Po pridobitvi uporabnega dovoljenja pooblaščeni predstavniki vseh pogodbenih strank sestavijo primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

- navedbo prisotnih pooblaščenih predstavnikov izvajalca, naročnika in nadzornega organa,

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,

- ali so bili dobavljeni ustrezni materiali in oprema, skladno z zahtevami naročnika,

- ali so bili dobavljeni ustrezni materiali, oprema in tehnološka oprema, skladno z zahtevami naročnika,

- ali so bile odpravljene vse napake kvalitativnega pregleda,

- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo,

- rok za odpravo morebitnih pomanjkljivosti in ugotovljenih napak,

- ali so bili dobavljeni materiali in oprema ustrezno in kvalitetno vgrajeni,

- datume začetka in končanja del,

- morebitni dnevi prekoračitve pogodbenega roka in uveljavljanje pogodbene kazni in škode,

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave,

- podatke o uporabnem dovoljenju,

- seznam predane dokumentacije o gradnji,

- splošne pripombe.

Če pogodbeni stranki s primopredajnim ali kvalitativnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme naročnik dela naročiti drugemu izvajalcu, ki jih le-ta izvede na izvajalčeve stroške. Naročnik si v takem primeru zaračuna 5 % pribitek za kritje svojih režijskih stroškov. V kolikor bi bile ugotovljene pri delih take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik izbirno pravico, da zahteva,  da  delo poveri v izvedbo drugemu izvajalcu ali pa da sorazmerno zniža vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.

V primeru, da se naročnik v roku 8 dni ne odzove pisnemu pozivu izvajalca naj prevzame dela, ko so izpolnjeni vsi zgoraj citirani pogoji, lahko izvajalec sam sestavi prevzemni zapisnik in ga posreduje naročniku.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del za investicijo, ki je predmet te pogodbe, začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem času,

Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.

Ob primopredaji del mora izvajalec izročiti naročniku vso dokumentacijo v zvezi z investicijo, ki je predmet te pogodbe in vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa in je določena v projektni dokumentaciji.

23. člen

Izvajalec je dolžan naročniku najkasneje do podpisa Primopredajnega zapisnika izročiti finančno zavarovanje prvovrstne banke ali zavarovalnice (v nadaljevanju: banke) za odpravo napak v garancijski dobi. Prvovrstnost se presoja na podlagi zadnje razpoložljive ocene bonitete banke, ki so jo opravili Moody's, Standard & Poor's in Fitch oziroma primerljiva inštitucija. Banka mora za izpolnjevanje kriterija prvovrstnosti dosegati bonitetno oceno, ki je primerljiva bonitetni oceni najmanj BBB- ustanove Standard & Poor's ali Fitch oziroma Baa3 ustanove Moody's ali drugo primerljivo oceno.

Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno, plačljivo na prvi poziv in skladno s pogodbo ter najmanj trideset (30) dni daljše od garancijskega roka.  Višina zavarovanja znaša 5 % (pet odstotkov) od osnovne pogodbene vrednosti z DDV.

Finančno zavarovanje v garancijskem obdobju lahko naročnik unovči, če:

- se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne odpravlja ugotovljenih pomanjkljivosti, skladno določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- če obveznosti prevzete s pogodbo niso opravljene pravočasno;

- izvajalec naročniku ne preda povečanja ali podaljšanja finančnega zavarovanja v skladu s pogodbo;

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka nad izvajalcem, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima izvajalec sedež.

Če izvajalec ne bo predložil finančnega zavarovanja iz prejšnjega odstavka v roku, kot je določen,   sme naročnik unovčiti veljavno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v celotnem znesku, ne glede na to, ali mu je zaradi tega nastala ali mu bo nastala kakršna koli škoda, in ne glede na siceršnja določila Pogodbe glede pogodbenih kazni.

Finančno zavarovanje mora biti enako vzorcu iz razpisne dokumentacije.

Izvajalec mora vsaj 15 dni pred iztekom veljavnosti starega zavarovanja predložiti novo, sicer sme naročnik unovčiti obstoječe finančno zavarovanje v celotnem znesku, ne glede na to, ali mu je zaradi tega nastala ali mu bo nastala kakršna koli škoda, in ne glede na siceršnja določila Pogodbe glede pogodbenih kazni.

V zvezi z napakami, ki se odpravljajo v garancijskem roku, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja za čas, dokler dela v zvezi z odpravo napak niso dokončana in odpravljene vse napake, pri čemer mora biti veljavnost finančnega zavarovanja najmanj trideset (30) dni daljša od datuma, ko so dela v zvezi z odpravo napak dokončana oziroma ko so odpravljene vse napake.

Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa izvajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po pošti, najkasneje tri dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.

V primeru, ko bo naročnik unovčil finančno zavarovanje, je izvajalec nemudoma, najkasneje pa v roku deset (10) delovnih dni od unovčitve, dolžan naročniku dostaviti novo in vsebinsko enako finančno zavarovanje. V primeru kršitve te obveznosti je dolžan Izvajalec Naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 3 % (tri odstotke) od višine finančnega zavarovanja za vsak koledarski dan zamude in mu povrniti vso morebitno škodo, kolikor presega znesek pogodbene kazni.

XIII. GARANCIJSKI ROKI

24. člen

Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del, kvaliteto dobavljenega materiala in opreme ter način, ustreznost in kvaliteto vgradnje le-te.

25. člen

Izvajalec je odgovoren naročniku za morebitne napake v smislu določil zakona, ki ureja obligacijska razmerja. Garancijski rok za izvedena dela in vgrajeni material je pet (5) let in prične teči od dne primopredajnega zapisnika oziroma pisnega obvestila izvajalca o odpravi pomanjkljivosti.

V primeru, da izvajalec ne izvede sanacije morebitnih poškodb okoliških objektov, infrastrukture in naprav, nastalih v času izvajanja pogodbenih del, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

26. člen

Pomanjkljivosti ali napake, ugotovljene v garancijskem roku, je na naročnikov poziv izvajalec dolžan na lastne stroške odpraviti na način in v rokih opredeljenih v nadaljevanju.

Izvajalec se obvezuje, da se bo, v primeru naročnikovega poziva o ugotovitvi pomanjkljivosti v času garancijskega roka nemudoma oz. najkasneje v roku treh delovnih dni, odzval in opravil ogled na terenu. Izvajalec je dolžan na podlagi ogleda, v roku 5 (petih) dni od poziva, podati pisno mnenje o ugotovljeni napaki, predvsem iz vidika varnosti (promet, stabilnost in podobno…), ter o načinu njene odprave.

Izvajalec bo k odpravi napak v garancijskem roku pristopil najkasneje v roku 8 (osmih) dni od poziva naročnika in jih odpravil v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 15 (petnajst) dni od poziva naročnika, razen če bi Izvajalec in naročnik sporazumno določila drug, daljši rok ali če bi naročnik izvajalcu določil drug, primeren rok.

Naročnik ima pravico, da v primeru, ko Izvajalec v zgoraj navedenem roku ne bi pristopil k odpravi napak ali v zgoraj navedenem roku ne bi odpravil napak, za odpravo takšnih napak nemudoma angažirati drugega izvajalca ter za poplačilo stroškov odprave napak in vseh drugih s tem povezanih stroškov unovčiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Pri odpravi napak v garancijskem roku mora izvajalec dela, potrebna za odpravo napak, izvajati 24 ur na dan, kadar naročnik to zahteva.

XIV. ODSTOP OD POGODBE

27. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od Pogodbe:

- če se je javno naročilo, ki je predmet te Pogodbe bistveno spremenilo, kar terja nov postopek javnega naročanja,

- če je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila po tej Pogodbi v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,

- zaradi hudih kršitev obveznosti PEU, PDEU in ZJN, ki jih je po postopku predmetnega javnega naročila, v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo, ki je predmet te pogodbe, pa ne bi smelo biti oddano izvajalcu,

- če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem,  z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 10 dni ne nadaljuje,

- če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 10 dni,

- nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo,

- če ga nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu ali drugi infrastrukturi,

- če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, ki niso navedeni v tej pogodbi ali naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja in ne sklene aneksa k tej pogodbi,

- če tekoče ne odpravlja in rešuje odškodninskih zahtevkov, zaradi posegov na tuja zemljišča, povzročeno škodo zaradi nestrokovnega izvajanja del ali namerno in iz malomarnosti povzročeno škodo; izvajalec mora odškodninske zahtevke reševati tekoče in sporazumno in o tem redno obveščati nadzor in naročnika,

- če izvajalec ne spoštuje določil te Pogodbe.

Naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te Pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej Pogodbi.

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

- če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti,

- če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del,

- če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del.

Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja.

Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, ima naročnik do izvajalca in podizvajalcev samo še obveznosti, ki izhajajo iz dejansko izvedenega in s strani nadzornega organa potrjenih izvedenih del, ki še niso plačana. Drugih obveznosti do izvajalca ali njegovih podizvajalcev nima.

XV. POOBLAŠČENE OSEBE

28. člen

Pooblaščena oseba s strani naročnika je vodja projekta in skrbnik pogodbe ____________________.

Nadzorni organ pri investiciji po tej pogodbi je ___________________________ .

29. člen

Pooblaščena oseba s strani izvajalca za izvrševanje te pogodbe je ____________________.

Vodja gradnje izvajalca je _____________________.

Vodja gradnje mora biti na gradbišču prisoten na vseh koordinacijskih sestankih (rednih in izrednih).

Če prihaja do zamud pri izvajanju del glede na terminski plan ali do nekvalitetnega izvajanja pogodbenih del ali drugih kršitev te pogodbe v zvezi z izvajanjem pogodbenih del, mora izvajalec, če tako zahteva naročnik, vodjo gradnje nemudoma zamenjati z drugo ustrezno kvalificirano osebo.

Vodja gradnje izvajalca je odgovoren za izvedbo vseh del po tej pogodbi.

Vodja del je __________________ in je po tej pogodbi zavezan k vsakodnevni prisotnosti na gradbišču. Izvajalec ne sme zamenjati vodje gradnje ali vodje del brez predhodnega soglasja naročnika.

30. člen

Naročnik je dolžan obvestiti izvajalca o zamenjavi odgovornih oseb v roku treh (3) dni po njihovi zamenjavi.

Izvajalec mora naročnika o morebitni zamenjavi odgovornih oseb pisno obvestiti pred nameravano zamenjavo. Z zamenjavo se mora naročnik strinjati, v nasprotnem primeru zamenjava ni možna.

31. člen

Pogodbeni stranki se strinjata, da bosta komunicirali po elektronski pošti in takšno komunikacijo štejeta za veljaven način pošiljanja opominov in vse medsebojne korespondence.

XVI. VARSTVO PRI DELU IN VARNOST NA GRADBIŠČU

32. člen

Izvajalec je dolžan v času investicije na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in druge predpise in določbe varstva pri delu. Izvajalec je dolžan upoštevati tudi vse predpise, ki urejajo področje delovnih razmerij.

Izvajalec ima pravico prepovedati dostop do gradbišča kateri koli osebi, ki ni vključena v izvajanje naročila po tej pogodbi, razen osebam, ki jih je pooblastil naročnik ali nadzornik.

Izvajalec zagotovi varnost na gradbišču med celotnim obdobjem izvajanja in je odgovoren za sprejetje vseh potrebnih ukrepov v interesu svojih zaposlenih, pooblaščencev naročnika in tretjih oseb, da bi preprečil kakršno koli izgubo ali nesrečo, ki je lahko posledica izvajanja del.

Izvajalec na svojo lastno odgovornost in stroške sprejme vse bistvene ukrepe za zagotovitev, da se obstoječe konstrukcije in instalacije zaščitijo, ohranijo in vzdržujejo.

Izvajalec je odgovoren za to, da na svoje stroške zagotovi razsvetljavo, varovanje, ograditev in varnostno opremo, ki so potrebni za pravilno izvedbo gradbenih del ali ki jo upravičeno zahteva nadzornik.

Za varnost delavcev in ostalih na gradbišču ter mimoidočih je odgovoren izključno izvajalec sam in naročnik iz tega naslova ne nosi nobene odgovornosti.

Izvajalec je dolžan prilagoditi tehnologijo dela razmeram na gradbišču in okoli njega tako, da ne bo povzročal škode na lastnini naročnika ali lastnini katerihkoli fizičnih ali pravnih oseb.

Izvajalec na svojo lastno odgovornost in stroške sprejme vse varstvene ukrepe, ki jih zahteva dobra gradbena praksa in prevladujoče okoliščine, da zaščiti sosednjo posest ter se izogne povzročitvi katerih koli neobičajnih motenj na tem premoženju.

Izvajalec zagotovi, da gradbena dela in inštalacije ne povzročajo škode ali ovirajo prometa na prometnih povezavah. Zlasti pa mora upoštevati omejitve teže pri izbiranju poti in velikost vozil in druge mehanizacije, glede na območje, na katerem bo potekala investicija.

XVII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

33. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije izjavnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije izjavnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku

je nična.

XVIII. RAZVEZNI POGOJ

34. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin.

Če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena tega zakona (op. ZJN-3) s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

XIX. TRAJANJE POGODBE

35. člen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank.

Izvedba investicije po tej pogodbi se zaključi z uspešno predajo objektov in izvedenih del naročniku, v roku, ki je določen s to pogodbo. V kolikor bi se izvajanje pogodbenih del podaljšalo in če tako odloči naročnik sam, se ustrezno podaljša tudi konec izvedbe del in predaja objekta naročniku.

Pogodbene obveznosti so zaključene takrat, ko poteče zadnji garancijski rok po tej pogodbi in so odpravljene vse morebitne napake, ki so ugotovljene v desetletnem garancijskem roku.

XX. REŠEVANJE SPOROV

36. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno in krajevno pristojno sodišče  po sedežu naročnika.

Stranki se dogovorita za uporabo Posebnih gradbenih uzanc in predpisi, ki urejajo področje predmeta te pogodbe, razen če niso v nasprotju z določili te pogodbe ali Obligacijskega zakonika.

XXI. NASPROTJE INTERESOV

37. člen

Izvajalec mora biti pozoren na vsako nasprotje lastnih interesov z interesi naročnika in mora storiti vse, da se temu izogne.

Za lastne interese izvajalca se šteje zlasti pridobitev premoženjske koristi zanj ali za povezano družbo, za njegove člane organov vodenja in/ali nadzora ter njihove družinske člane ter za druge osebe javnega ali zasebnega prava, s katerimi ima ali je imel poslovne stike. Družinski člani so zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s posameznikom živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti.

Če izvajalec med izvrševanjem nalog ugotovi nasprotje interesov ali možnost, da bi do njega prišlo, o tem takoj pisno obvesti naročnika. Ob tem mora takoj prenehati z delom v zadevi, v kateri je prišlo ali bi lahko prišlo do nasprotja interesov, razen če bi bilo nevarno odlašati.

V primeru, da je ugotovljeno nasprotje interesov, mora izvajalec pred nadaljevanjem dela v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov, po navodilih naročnika sprejeti ustrezne ukrepe za odpravo nasprotja interesov, in sicer v roku, ki ga določi naročnik. Če Izvajalec nasprotja interesov ne odpravi ali če tega z ukrepi ni mogoče storiti, naročnik vodenje naloge v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov, zaupa drugi osebi ali jo opravi sam.

Zaposleni pri naročniku, izvajalcu ali podizvajalcu, ki sodelujejo pri pripravi, pogajanju, upravljanju ali izvrševanju Pogodbe morajo razkriti morebitni zasebni interes v povezavi z izvajalci (podizvajalci) Pogodbe. V primeru ugotovljenega nasprotja interesov, ne smejo sodelovati ali sprejemati kakršnihkoli odločitev. Izvajalec je dolžan voditi evidenco posameznih razkritij, do katere mora naročniku omogočiti dostop in seznanitev z njegovimi podatki.

XXII. DRUGE DOLOČBE

38. člen

Izvajalec ne sme prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen če za to dobi pisno soglasje naročnika.

39. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo v roku osmih dni od dneva prejema poziva s strani naročnika, naročniku, v kolikor jih bo zahteval, posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

40. člen

Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem, da izvajalec naročniku v roku osem (8) koledarskih dneh od prejema sklenjene Pogodbe predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanega odložnega pogoja iz prvega odstavka tega člena, se šteje, da Pogodba ni bila sklenjena. Naročnik pa bo smel unovčiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru, ob izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega člena, pa Pogodba učinkuje od dneva sklenitve Pogodbe. Kot datum sklenitve Pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank na tej Pogodbi.

Pogodba je sestavljena v 7 (sedmih) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih prejme naročnik 5 (pet) izvodov, izvajalec pa prejme 2 (dva) izvoda.

41. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da je sestavni del Pogodbe celotna ponudba izvajalca z vsemi prilogami ter ostali dokumenti.

XXIII. REVIZIJSKA SLED

42.člen

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta in Pogodbe, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe pogodbenih del.

Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvedbo pogodbenih del, za potrebe naknadnih preverjanj dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti, v primeru spora med Naročnikom in Izvajalcem ali njegovim Podizvajalcem, ki ob izteku tega obdobja še traja, pa se dolžnost hrambe avtomatično podaljša še za ves čas, dokler traja postopek reševanja spora, vključno z morebitnimi postopki odločanja o pravnih sredstvih (vključno z izrednimi pravnimi sredstvi). Dokumentacija o izvedbi pogodbenih del je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo pogodbenih del.

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi z izvedbo pogodbenih del Naročniku, nadzoru, pooblaščenim osebam organov Evropske unije, Računskega sodišča, Urada za nadzor proračuna, drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku Pogodbe.

Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti izvajanja del, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.

Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

| Datum: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Izvajalec: |  |  |
| Datum: |  |  |
| Naročnik: |  |  |
| Občina Domžale |  |  |
| Županja |  |  |
| mag. Renata Kosec, Številka: Datum: Naročnik: Občina Lukovica Županja mag. Olga Vrankar, Številka: Datum: Naročnik: Občina Moravče Župan dr. Milan Balažic, Številka: Datum: Naročnik: Občina Mengeš Župan Bogo Ropotar Številka: Datum: Naročnik: Občina Trzin Župan Peter Ložar, Številka: |  |  |

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili Obrazca Pogodbe, da smo jih razumeli ter soglašamo, da so sestavni del Pogodbe.

OBRAZEC 15: Izjava vezana na prvi odstavek člena 5.K Uredbe (EU) št. 833/2014

PONUDNIK __________________________________

Izjava vezana na prvi odstavek člena 5.K Uredbe (EU) št. 833/2014

Spodaj podpisani kot odgovorna oseba zgoraj navedenega subjekta, v postopku javnega naročanja pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da pri ponudbi subjekta, ki ga zastopam, ni ruske udeležbe, ki presega omejitve iz člena 5k Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, kot je bila spremenjena z Uredbo Sveta (EU) št. 2022/578 z dne 8. aprila 2022. Še posebej izjavljam, da:

- subjekt, ki ga zastopam, ni ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

- subjekt, ki ga zastopam, ni pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) zgoraj;

- niti jaz niti subjekt, ki ga zastopam, nisva fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) zgoraj;

- ni udeležbe več kot 10 % ponudbene vrednosti podizvajalcev, dobaviteljev ali subjektov, katerih zmogljivosti subjekt, ki ga zastopam, uporablja, ki so subjekti, navedeni v točkah (a) do (c) zgoraj.

| Kraj in datum: | Ponudnik/Vodilni partner: | Ime in priimek pooblaščene osebe: |
| --- | --- | --- |
|  | Žig |  |
|  |  | Podpis |

Izpolnjen Ponudbeni predračun (OBRAZEC 1), ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, ponudnik naloži v informacijski sistem e-JN v razdelek »Predračun«.

Opomba: zgoraj se navede polni naziv ponudnika, v primeru skupne ponudbe pa tudi polni naziv vseh parterjev v skupni ponudbi.