| Obrazec | Naziv obrazca (in obrazložitev) | Opombe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ponudba Osnovni podatki o ponudniku in ponudbi. | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 2 | Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov Obrazec se izpolni samo v primeru oddaje skupne ponudbe. Obrazec mora biti izpolnjen s strani vseh partnerjev, ki oddajajo skupno ponudbo. | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 2.1 | Podatki o partnerju v skupni ponudbi Obrazec se izpolni samo v primeru oddaje skupne ponudbe. Obrazec izpolni vsak partner v skupni ponudbi. | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 2.2 | Podatki o subjektu na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje Obrazec se izpolni za vsak subjekt na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje. Ponudnik mora natančno navesti katere zmogljivosti mu zagotavlja gospodarski subjekt. | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 3 | Izjava ponudnika o udeležbi podizvajalca Obrazec je potrebno izpolniti samo v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem. | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 3.1 | Izjava podizvajalca Obrazec je potrebno izpolniti samo v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem. Obrazec izpolnijo in podpišejo vsi podizvajalci. | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 4 | Izjava o nepovezanosti gospodarskega subjekta s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom Obrazec izpolni ponudnik ali v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali ponudniki. | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 5 | Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika Obrazec izpolni ponudnik ali v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali ponudniki ter vsi podizvajalci (v kolikor so ti v ponudbi predvideni). | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 6 | Izjava ponudnika o izpolnjevanju tehnične sposobnosti | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 6.1 | Potrdilo tehnične sposobnosti | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 6.2-6.4. | Potrdilo kadrovske sposobnosti | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 7 | Povzetek ponudbenega predračuna (rekapitulacija) V sistemu e-JN se naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki in bo vsebina le-tega ob odpiranju razkrita. | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 8 | Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe po EPGP 758 | Priloženo finančno zavarovanje |
| 9 | Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla po EPGP 758 |  |
| 10 | Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku po EPGP 758 |  |
| 11 | Vzorec pogodbe |  |
| 12 | ESPD Obrazec | Izpolnjen ESPD obrazec v skladu s 5. in 6. točko Navodil za pripravo ponudb |

OBRAZEC 1

PONUDBA št.___________

Predmet javnega naročila:

Dobava in montaža RFID sistema za razvrščanje in izposojo knjižničnega gradiva za objekt Center Rotovž

- Ponudba velja do  ………….

- Način predložitve ponudbe:

(ustrezno označite)

samostojno

skupno ponudbo, kot vodilni partner v skupini ponudnikov

ponudbo s podizvajalci

ponudba z uporabo zmogljivosti drugih subjektov

- Podatki o ponudniku:

| POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| SEDEŽ PONUDNIKA (NASLOV): |  |
| KONTAKTNA OSEBA ZA OBVEŠČANJE: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON KONTAKTNE OSEBE: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ALI JE PODJETJE MSP* | DA NE (označi) |
| ŠT. TRR-ja IN BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije): |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA: (navesti vse zakonite zastopnike) | _______________ ________________ (ime in priimek) (EMŠO) _______________ ________________ (ime in priimek) (EMŠO) _______________ ________________ (ime in priimek) (EMŠO) |

*malo ali srednje podjetje

Kraj in datum________________________

Žig in podpis___________________

OBRAZEC 2

POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA PONUDNIKOV (skupna ponudba)

| Naziv in naslov podjetja |  |
| --- | --- |
| Podpisani (ime in priimek odgovorne osebe -pooblastitelja) |  |
| z nazivom (funkcija) |  |

(po potrebi se tabela nadaljuje)

potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki gospodarskega subjekta, ki daje skupno ponudbo za ______________________________________________ in s tem dokumentom pooblaščamo

vodilnega partnerja:

naziv in naslov vodilnega partnerja pri skupni ponudbi

da v našem imenu podpiše ponudbo, tudi morebitno dopolnitev, spremembo ali umik ponudbe in da v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim naročilom ter v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila po postopku naročila male vrednosti, podpiše pogodbo.

Izjavljamo da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem naročilu pred podpisom pogodbe naročniku izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila, skladno s točko 1.5.3 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe.

Obvezne priloge za vsakega od ponudnikov v skupini:

- Podatki o soponudniku-Obrazec 2.1.

- Izpolnjen ESPD

Kraj in datum: __________________				Žig in podpis

OBRAZEC 2.1.

PODATKI O PARTNERJU V SKUPNI PONUDBI

| POLNI NAZIV IN FIRMA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA ZA OBVEŠČANJE: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON KONTAKTNE OSEBE: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja in BANKA: |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: (navesti vse zakonite zastopnika in člane organa nadzora) | IME IN PRIIMEK: EMŠO: _______________ _________________ _______________ _________________ _______________ _________________ _______________ _________________ _______________ _________________ |
| VRSTA DEL, KI JIH BO IZVEDEL GOSPODARSKI SUBJEKT: |  |
| KOLIČINA DEL GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| VREDNOST DEL GOSPODARSKEGA SUBJEKTA (v EUR brez DDV) |  |

Kraj in datum: __________________				Žig in podpis

OBRAZEC 2.2.

PODATKI O SUBJEKTU NA KATEREGA ZMOGLJIVOSTI SE PONUDNIK SKLICUJE

| POLNI NAZIV IN FIRMA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT PONUDNIKU ZAGOTAVLJA: |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: (navesti vse zakonite zastopnika in člane organa nadzora) | IME IN PRIIMEK: EMŠO: _______________ _________________ _______________ _________________ _______________ _________________ _______________ _________________ _______________ _________________ |

Kraj in datum: __________________				Žig in podpis

OBRAZEC 3

IZJAVA PONUDNIKA O UDELEŽBI PODIZVAJALCEV

V zvezi z javnim naročilom _________________________________________, objavljenem na portalu javnih naročil dne ____________, št. objave  JN_______________/2025_________,

Izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-teh:

| PODIZVAJALCI: NAZIV, POLNI NASLOV, MATIČNA ŠTEVILKA, DAVČNA ŠTEVILKA | ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA: (navesti vse zakonite zastopnika in člane organa nadzora ter njihov EMŠO): | OBSEG IN VRSTA DEL PODIZVAJALCA: | PREDMET, KOLIČINA, VREDNOST IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA (V EUR Z DDV, UPOŠTEVAJE DANI POPUST): | NEPOSREDNO PLAČILO ZAHTEVA (ustrezno obkrožite) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DA; NE. |
|  |  |  |  | DA; NE. |
|  |  |  |  | DA; NE. |

Izjavljamo,

- da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci,

- da bomo dela izvajali le s podizvajalci, ki bodo priglašeni in bomo v primeru spremembe podizvajalcev pravočasno obvestili naročnika o spremembi,

- da bomo v primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo v pogodbi pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložili soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika in bomo svojemu računu ali situaciji priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki smo ga predhodno potrdili,

- da bomo v primeru, da se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavo blaga, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Kraj in datum: __________________				Žig in podpis

OBRAZEC 3.1.

IZJAVA PODIZVAJALCA

Naziv podizvajalca:

_______________________________________________

V zvezi z javnim naročilom »_______________________________________« objavljenem na portalu javnih naročil dne ________________., št. objave JN_______________/2025,

izjavljamo, da

- bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila, in sicer z:

| OBSEG IN VRSTA DEL PODIZVAJALCA: | PREDMET, KOLIČINA, VREDNOST IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA (V EUR Z DDV, UPOŠTEVAJE DANI POPUST) |
| --- | --- |

- zahtevamo / ne zahtevamo (ustrezno obkrožite), da naročnik našo terjatev plačuje neposredno,

- smo seznanjeni z dejstvom, da neposredna plačila niso obvezna, ampak je dolžan naročnik neposredno plačevati podizvajalcu, le če podizvajalec to pravočasno zahteva.

Kraj in datum: __________________				Žig in podpis

OBRAZEC 4

IZJAVA O NEPOVEZANOSTI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA S FUNKCIONARJEM ALI NJEGOVIM DRUŽINSKIM ČLANOM

(navedba imena in priimka fizične osebe ali odgovorne osebe gospodarskega subjekta)

v postopku javnega naročila objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. »JN_______________/2025« dne………………………….. izjavljam, da poslovni subjekt____________________________________ (navedba gospodarskega subjekta) ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem  povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb).

________________________   (podpis zakonitega zastopnika)

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik alI

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

OBRAZEC 5

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

V skladu z določbo šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb) podajam v postopku javnega naročila objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. »JN_______________/2025« dne …………………………..naslednjo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo…):

(ime in priimek oziroma firma)

____________________________________________________________

(naslov prebivališča oz. sedež)

(matična številka oziroma davčna številka za druge fizične in pravne osebe-ponudnike, ki niso vpisani v poslovnem registru)

Ponudnik je nosilec tihe družbe (ustrezno označiti):     DA 	NE

V lastništvu ponudnika so udeležene naslednje fizične ali pravne osebe:

- fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št | ime in priimek: | prebivališče (stalno/začasno) | delež lastništva ponudnika v %: | tihi družbenik (DA/NE) (če DA, navedite nosilca tihe družbe) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

- pravne osebe, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe:

| Št | Naziv pravne osebe | sedež: | matična/davčna št.: | delež lastništva ponudnika v %: | Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (DA/NE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

Pri čemer so pravne osebe pod b) v lasti naslednjih fizičnih oseb:

| Pravna oseba | Ime in priimek fizične osebe | Prebivališče (stalno/začasno) | Tihi družbenik (DA/NE) | Nosilec tihe družbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- so z zgoraj navedenim ponudnikom po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe, naslednji gospodarski subjekti:

| Št | Naziv pravne osebe | Sedež pravne osebe: | Matična/davčna št.: | način povezave: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kot 5 % delnic, oziroma je udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva in ima na teh podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika takoj obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Ime in priimek zakonitega zastopnika:

Kraj in datum:	________________         žig		 __________________________

Podpis zakonitega zastopnika:

__________________________

OBRAZEC 6

IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPOSOBNOSTI

- TEHNIČNA SPOSOBNOST

|  | Predmet naročila (objekt in vrsta del): Opis referenčnega javnega naročila: Leto in mesec vzpostavitve sistema: Naročnik: Kontaktna oseba naročnika kot investitorja in telefonska številka |  |
| --- | --- | --- |

Kraj in datum: __________________				Žig in podpis

OBRAZEC 6/1

POTRDILO TEHNIČNE SPOSOBNOSTI

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)		______________________________________________________

(naslov)	____________________________________________________

Kot naročnik potrjujemo, da je

(naziv)		___________________________________________________

(naslov)	___________________________________________________

za nas vzpostavil  sistema za avtomatično vračanje knjižničnega gradiva (s sistemom avtomatičnega razvrščanja gradiva) in samostojno izposojo knjižničnega gradiva, kateri uspešno deluje v povezavi s knjižničnim informacijskim sistemom COBISS.

Datum vzpostavitve sistema:            ______________________

Kontaktna oseba naročnika, za dodatne informacije: ( ime in priimek )  _____________________________

Telefon/ gsm: ___________________

e-mail: _________________________

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo.

Kraj in datum:__________________                Žig in podpis izdajatelja potrdila:

OBRAZEC 7

PONUDBENI PREDRAČUN

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

Dobava in montaža RFID sistema za razvrščanje in izposojo knjižničnega gradiva za objekt Center Rotovž

Naziv gospodarskega subjekta:

_______________________________________________

- SKUPNA PONUDBENA VREDNOST

| Ponudbena cena (brez DDV) | EUR |
| --- | --- |
| DDV ……% | EUR |
| Ponudbena cena z DDV | EUR |
| z besedo: _______________________________________________ in .…/100 EUR |  |

ROK IZVEDBE:

Izbrani ponudnik bo moral pričeti z izvajanjem prevzetih obveznosti naslednji delovni dan po podpisu pogodbe.

Izbrani ponudnik bo moral pri realizaciji prevzetih pogodbenih obveznosti svoje aktivnosti prilagoditi in uskladiti z izvajalcem GOI del in dobaviteljem pohištvene in AVL opreme. Dobava in montaža oz. vnos in postavitev sistema se bo predvidoma lahko začela segmentno v prvi polovici leta 2026.

Kraj in datum: __________________				Žig in podpis

OBRAZEC 8

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE

PO EPGP 758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:           (vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se izvajalca postopka javnega naročanja)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št.       (vpiše se številka objave oziroma interna oznaka postopka javnega naročanja), z dne       (vpiše se datum objave), katerega predmet je

ZNESEK IN VALUTA:       EUR (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum, ki je naveden v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- Naročnik zavarovanja je po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umaknil;

- ne sklene okvirnega sporazuma v določenem roku;

- v določenem roku po sklenitvi okvirnega sporazuma ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju mora biti prejeta na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant								           (žig in podpis)

OBRAZEC 9

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POSLA PO EPGP 758

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo posla

ŠTEVILKA GARANCIJE:       (vpiše se številka garancije)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK GARANCIJE:       (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: pogodba       št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: ……………… EUR (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI: …………… (vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu. Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant										(žig in podpis)

OBRAZEC 10

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI IN NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU PO EPGP 758

(Glava s podatki o garantu)

Za: MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Datum: (Vpišite datum izdaje)

Vrsta garancije: Garancija za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi

Številka garancije: (vpiše se številka zavarovanja)

Garant: (Vpišite ime in naslov v kraju izdaje, razen če sta že navedena v glavi)

Nalogodajalec: (Vpišite ime in naslov)

Upravičenec: MESTNA OBČINA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Osnovni posel: obveznost naročnika zavarovanja/garancije iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št. …………………. (interna oznaka), z dne      , katerega predmet je

Znesek in valuta garancije: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

Oblika predložitve: V papirni obliki.

Datum izteka veljavnosti: (Vpiše se datum izteka garancije)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine garancijskega zneska, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve in skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu nalogodajalec ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo po tej garanciji moramo prejeti na datum izteka garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Upravičenec mora v svoji izjavi navesti, da nalogodajalec ni izpolnil osnovnega posla v predpisanih rokih in/ali kvaliteti in/ali obsegu in/ali na način, kot je bilo dogovorjeno v pogodbi.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant										(žig in podpis)

OBRAZEC 11

VZOREC POGODBE

Mestna občina Maribor,

Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor,

ki jo zastopa župan Aleksander Saša Arsenovič,

(v nadaljevanju: naročnik)

Matična številka:  5883369000

Identifikacijska številka za DDV: SI12709590

in

DOBAVITELJ

_______________________________,

_______________________________,

ki ga zastopa 	________________________,

Identifikacijska številka za DDV:

Matična številka:

(v nadaljevanju: dobavitelj)

sklenejo naslednjo

## P O G O D B O

o dobavi in montaži RFID sistema za razvrščanje in izposojo knjižničnega gradiva za objekt Center Rotovž

- UVODNE UGOTOVITVE

- člen

Pogodbene stranke ugotavljajo:

- da Mestna občina Maribor  izvaja graditev objekta Center Rotovž, inovativnega centra usmerjenega k promociji knjige, izobraževanja, kulture in digitalizacije,

- da je za novozgrajen objekt Center Rotovž (v nadaljevanju: objekt) potrebno dobaviti in montirati sistem za izposojo, razvrščanje in zaščito knjižničnega gradiva  skupaj s pomožnimi elementi v skladu s popisom (v nadaljevanju: sistem),

- da bo strokovni nadzor za naročnika nad dobavo in montažo opreme izvajal PROPLUS inženiring, projektiranje d.o.o. (v nadaljevanju: nadzor),

- da je bil dobavitelj izbran, kot najugodnejši ponudnik po odprtem postopku, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil št. ………………….. z dne ………………,  in na portalu TED pod št. ………………, ki ga je naročnik izvedel skladno z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3).

Dobavitelj je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno, kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti.

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za kulturo in predviden za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter sredstev Republike Slovenije iz naslova sredstev varnostne rezerve za mehanizem CTN za leto 2025 (SC RSO 5.1).

- PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je dobava in montaža sistema v skladu s ponudbenim predračunom št. _________________ z dne _____________.

Nakup sistema  za naročnika obsega dobavo sistema v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije ter zagotavljanje garancije v garancijski dobi za celoten sistem, namestitev in/ali vgradnjo oziroma montažo dobavljenega sistema in vseh njegovih komponent, izvedbo vseh potrebnih priklopov na strojne, elektro in podatkovne inštalacije, izvedbo meritev vseh izvedenih instalacij za sistem, usklajevanje in koordinacija izvedbe del z izvajalcem GOI del ter dobaviteljem opreme, funkcionalni preizkus celotnega dobavljenega sistema in predložitev ustreznih poročil (v kolikor je to glede na posamezno opremo primerno), zagon in preizkus delovanja, preverjanje doseganja zahtevanih parametrov, predajo vse tehnične dokumentacije za uporabo, obratovanje in za vzdrževanje (v kolikor je to glede na posamezno opremo primerno), primopredajo vse dobavljene opreme naročniku, šolanje osebja, odpravo napak v času trajanja garancijskega roka, ki začne teči s pisno primopredajo opreme naročniku po tej pogodbi.

Vse s pogodbo prevzete obveznosti bo izvedel dobavitelj v skladu z določili te pogodbe in v skladu s podrobnimi zahtevami, ki so navedene v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo.

Oprema se dobavi, montira in preizkusi na objektu Center Rotovž.

- OBSEG POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Pogodbene obveznosti obsegajo dobavo in montažo opreme v skladu:

- s ponudbo št. ……. z dne ………. ,

- s celotno razpisno dokumentacijo;

- s projektno dokumentacijo PZI opreme št. 0179-2019, Medprostor d.o.o.,

- z napotili naročnika in strokovnega nadzora.

V prejšnjem odstavku navedeni dokumenti so priloga k tej pogodbi.

Dobavitelj je dolžan v roku 15 dni od podpisa pogodbe prejeto projektno dokumentacijo s strokovno skrbnostjo podrobno proučiti in naročnika pisno opozoriti na njene morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna pojasnila. Po preteku tega roka, se dobavitelj ne mora več sklicevati na pomanjkljivosti ali nejasnosti.

- ROKI IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Dobavitelj se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih obveznosti naslednji delovni dan po podpisu pogodbe.

Dobavitelj sistema bo moral pri realizaciji prevzetih pogodbenih obveznosti svoje aktivnosti prilagoditi in uskladiti z izvajalcem GOI del in dobaviteljem pohištvene in AVL opreme. Dobava in montaža oz. vnos in postavitev sistema se bo predvidoma lahko začela segmentno v prvi polovici leta 2026.

O točnem datumu pričetka montaže bo dobavitelj obveščen pisno s strani naročnika na podlagi dejanskega dokončanja GOI del oziroma terminskega plana izvajalca GOI del objekta, vendar najkasneje 30 dni pred dejanskim pričetkom dobave in montaže. Dobavitelj sistema mora dobaviti in zmontirati sistem najkasneje v roku 60 dni od termina dejanskega pričetka dobave in montaže, kateri bo sporočen pisno s strani naročnika, razen v primeru, ko se obe pogodbeni stranki predhodno pisno uskladita o drugem roku dobave in montaže.

Sistem bo potrebno dostaviti in zmontirati sukcesivno glede na naravo posameznega elementa sistema in potrebno zaključevanja instalacijskih del na objektu.

Terminski plan dobave in montaže v skladu s pogoji naročnika predloži dobavitelj v potrditev naročniku najkasneje v roku 10 dni po tem, ko bo obveščen o dejanskem datumu pričetka dobave in montaže opreme.

Terminski plan potrdita naročnik in nadzor. Vsi dnevi v tej pogodbi se štejejo kot koledarski dnevi, razen kadar ni izrecno drugače določeno.

Pogodbeni rok dobave in montaže na objektu se lahko spremeni le zaradi okoliščin, nastalih po sklenitvi pogodbe, ki jih dobavitelj ni mogel preprečiti, odpraviti in se jim tudi ne izogniti. V primeru podaljšanja roka mora dobavitelj na lastne stroške izročiti naročniku novo ali podaljšano bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik si pridržuje pravico, da začasno zaustavi dobavo in montažo, o čemer bo pravočasno obvestil dobavitelja. Za čas zaustavitve del dobavitelj nima pravice zaračunavati stroškov zaradi zaustavitve dobave in montaže ali vmesnega skladiščenja naročene opreme. Rok za dokončanje v primeru zaustavitve del na zahtevo naročnika ne teče.

- CENA

- člen

Vrednost pogodbenih obveznosti znaša:

Vrednost del brez DDV ______________ EUR,

Vrednost DDV po stopnji 22% _______________ EUR,

Pogodbena vrednost z DDV ________________ EUR.

(z besedo: __________________________________ __/100)

Pogodbene cene so fiksne, skladno s ponudbenim predračunom, do konca izvedbe pogodbenih del.

Pogodbena vrednost vsebuje vse stroške za popolno in kakovostno dokončanje prevzetih dobav ter vse ostale stroške po zahtevah pogojev razpisne dokumentacije, predvsem pa:

- preveritev mer za vgrajen sistem na kraju samem;

- dobavo celotnega sistema in vsega potrebnega materiala za montažo, vključno z drobnim instalacijskim materialom;

- zavarovanje celotnega sistema pred poškodbami ali izgubo v času dobave, namestitve do končnega prevzema;

- transport sistema do delovišča in prenos do mesta vgradnje;

- vgradnjo in namestitev ter morebitno prilagoditev sistema na vse vrste inštalacijskih priključkov;

- priključitev sistema na strojne, elektro in podatkovne instalacije;

- preizkus in delovanje sistema izposoje, vračanja in razvrščanja gradiva ter zaščite gradiva pred krajo;

- šolanje osebja naročnika (poimenski seznam osebja, ki je bilo izšolano, mora biti priloga primopredajnega zapisnika);

- postopek primopredaje naročniku (količinski in kakovostni prevzem);

- sprotno čiščenje tekom izvedbe del;

- končno temeljito čiščenje po namestitvi in vgradnji vse opreme;

- zagotovitev in predajo certifikatov, izjav o skladnosti, izjav o lastnostih, ustrezne tehnične, projektne in ostale dokumentacije za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku (izjemoma v angleškem jeziku – po odobritvi naročnika);

- odpravo ali poravnavo stroškov za odpravo vseh napak in poškodb na prostorih, ki bi nastale v času vnosa in namestitve opreme;

- popravila vseh okvar na že vgrajeni opremi ali objektu do predaje naročniku;

- zaščita podov, sten, stropa, že vgrajene in ostale opreme;

- vsa pomožna sredstva (lestve, odri, naprave, pripomočki);

- stroške porabe električne energije in vode ter zavarovanja objekta;

- morebitne stroške vmesnega skladiščenja opreme v primeru zamika terminskega plana montaže;

- predajo vseh licenc za uporabo vseh elementov sistema, ki so predmet te pogodbe;

- podpora, vzdrževanje in strošek licenc za dobo 5 let od prevzema.

V pogodbeni vrednosti so zajeti tudi drugi stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja predmeta pogodbe.

Dobavitelj se obvezuje, da bo po potrebi sodeloval na koordinacijskih sestankih izvajalca GOI del in dobavitelja pohištvene in AVL opreme. Dobavitelj potrjuje, da je pred oddajo ponudbe in podpisom te pogodbe skrbno pregledal dokumentacijo naročnika, na podlagi katere se bo izvajala dobava in montaža sistema in da je v celoti seznanjen z obsegom pogodbenih obveznosti.

Dobavitelj se obvezuje, da bo dobavo in montažo po potrebi izvajal tudi izven normalnega delovnega časa ali z večizmenskim delom, ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila. Dobavitelj se zavezuje, da je seznanjen s popisom del, po katerem bo dobavil in montiral sistem in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolnega in/ali neustreznega popisa ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške, ne da bi zaradi tega trpel rok dobave in montaže, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

- OBRAČUN IN NAČIN PLAČILA

- člen

Dobavitelj bo obračunal opravljene pogodbene obveznosti na podlagi dobave in montaže posameznih segmentov sistema največ enkrat mesečno, in sicer do 10. v mesecu za pretekli mesec v višini 80 % dobavljenega segmenta sistema. Osnova za izstavitev vmesnih računov je s strani naročnika in strokovnega nadzora potrjen zapisnik o vmesnem kvalitetnem in količinskem pregledu. Preostanek (20 %) posameznega segmenta se obračuna po uspešni dobavi, montaži in prevzemu celotnega sistema oziroma skladno s pogodbenimi določili. Navedeno ne predstavlja zadržanega plačila s strani naročnika, temveč način faznega obračunavanja dobavljenega sistema

Pregledana oprema s strani naročnika in strokovnega nadzora je osnova za izstavitev začasnih računov.

Primopredaja je osnova za izstavitev končnega računa, katerega priloga je zapisnik o končnem obračunu (v višini preostalih 20 %), ki mora vsebovati:

- 	zapisnik o uspešno opravljenem preizkusnem delovanju sistema;

-	zapisnikom o sprejemu in izročitvi izvedenih del;

-	zapisnikom o končnem obračunu s prikazom zadržanih zneskov.

- člen

Naročnik bo račun potrdil v 15 dneh od prejema oz. ga v istem roku izpodbijal. V primeru, da je v računu obračunan del sistema, ki ni bil potrjen s strani nadzora, se nesporni del računa potrdi, za izpodbijani del pa mora dobavitelj izstaviti dobropis.

Naročnik bo e-račun dobavitelja poravnal največ 30 dni od uradnega prejema pravilno izstavljenega in opremljenega e-računa.

Naročnik bo potrjen e-račun plačal na transakcijski račun dobavitelja št.: ____________________ odprt pri ____________.

K elektronskemu računu je dobavitelj dolžan priložiti:

- potrjen zapisnik o vmesnem kvalitetnem in količinskem pregledu, oziroma zapisnik o primopredaji opreme.

- PRIMOPREDAJA OZ. PREVZEM OPREME V LAST

- člen

Vmesni kvalitetni in količinski pregled dobavljenega in montiranega sistema na objektu, opravijo naročnik, nadzor in dobavitelj največ enkrat mesečno.

Končni kvalitetni in količinski pregled dobavljenega in montiranega sistema na objektu, opravijo naročnik, nadzor in dobavitelj v roku 10 dni po pisni izjavi dobavitelja o dokončanju dobave in montaže, ki je predmet te pogodbe.

Morebitno ugotovljene napake se vpišejo v zapisnik o vmesnem ali končnem pregledu in določi se rok za njihovo odpravo ali zamenjavo. Če dobavitelj ne odpravi napak ali zamenja elementa sistema, ki ni skladen z določili in specifikacijami te pogodbe, bo oprema zavrnjena, zaradi česar dobavitelj preide v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti opremi priložen.

Ves sistem preide v last naročnika po uspešno izvedeni končni primopredaji.

- člen

Prevzem sistema oz. primopredajo je mogoče opraviti le na podlagi uspešnega končnega kakovostnega in količinskega pregleda sistema, vključno z odpravo pomanjkljivosti, po predhodno uspešno izvedenem poskusnem zagonu sistema. Naročnik, nadzor in dobavitelj se dogovorijo o poteku in načinu izvedbe primopredaje.

Ob primopredaji opreme je dobavitelj dolžan predati naročniku tudi vso zahtevano dokumentacijo v tiskani in elektronski obliki:

- certifikate, izjave o skladnosti s standardi, ustrezne tehnične, projektne in ostale dokumente, meritve, uporabna dovoljenja (v kolikor je to glede na posamezno opremo primerno),

- garancijske liste za brezhibno delovanje sistema,

- navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku (izjemoma v angleškem jeziku – po odobritvi naročnika),

- kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis za vzdrževanje in odpravo napak (Service manual),

- druge listine, določene s pogodbo in razpisno dokumentacijo, na podlagi katere je podpisana ta pogodba.

O primopredaji se sestavi zapisnik.

V primopredajnem zapisniku se izrecno ugotovi, da sistem z montažo in delovanjem v celoti izpolnjuje pogodbena določila, vključno z izvedbo priključitve le-te na instalacijske vode in vgrajene podkonstrukcije.

Dobavitelj mora, upoštevaje določila iz specifikacij, kot pogoj za uspešen prevzem opreme opraviti preizkus delovanja opreme v prisotnosti skrbnika pogodbe naročnika in predstavnika končnega uporabnika, ki bo pisno določen s strani uporabnika.

Primopredajo opreme je mogoče opraviti po izvedenem šolanju osebja naročnika/uporabnika (priloga primopredajnega zapisnika je podpisan seznam prisotnih oseb na šolanju).

- GARANCIJSKI ROKI, VZDRŽEVANJE, ODPRAVA NAPAK, NADZOR

- člen

Dobavitelj garantira, da je sistem, dobavljen po tej pogodbi, nov in nerabljen ter da predstavlja najnovejši model oziroma izvedbo, ki vključuje zadnje spremembe in izboljšave v delovanju. Dobavitelj tudi garantira, da sistem nima napak ali pomanjkljivosti, ki bi izhajale iz konstrukcije, uporabljenih materialov ali iz kakršnekoli napake ali opustitve na strani dobavitelja.

Za ves sistem, ki je predmet te pogodbe, daje dobavitelj 3 letno garancijo za brezhibno tehnično delovanje za programsko opremo pa 5 let. Garancijski rok teče od dneva prevzema – podpisa primopredajnega zapisnika, ko dobavitelj izroči naročniku  dokumentacijo iz 9. člena te pogodbe. Če je element sistema v garancijskem roku zamenjan ali bistveno popravljen, začne teči nov garancijski rok z dnem zamenjave in je dobavitelj dolžan izročiti nov garancijski list.

- člen

Prijava napake mora biti izvedena telefonsko ali po e-pošti, slediti ji mora pisna potrditev prejema dobavitelja po elektronski pošti. Komunikacija za preventivna in izredna vzdrževalna dela poteka po elektronski pošti med skrbnikom pogodbe naročnika in skrbnikom pogodbe dobavitelja iz 17. člena te pogodbe. Pri prijavi okvare je potrebno navesti: a) ime naročnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja, b) lokacijo opreme, c) opis okvare opreme oziroma tip naprave v okvari.

Odzivni čas serviserja je največ 4 ure in 24ur na lokaciji od pisne prijave napake s strani naročnika do prihoda serviserja na lokacijo za popravilo opreme. Rok za odpravo napake je največ dva delovna dneva od prihoda serviserja na lokacijo za popravilo opreme na objektu ali oddaljeni dostop in servisni poseg na daljavo, razen v primerih, ko stranki sporazumno določita drugače.

Dobavitelj-serviser se obvezuje, da bo opravljal storitve po tej pogodbi v rednem delovnem času ob delavnikih (od ponedeljka do petka) med 7.00 in 16.00 uro.

Če se dobavitelj, potem ko je dobil obvestilo iz prvega odstavka tega člena, ne odzove v dogovorjenem roku in/ali ne odpravi napak na opremi, lahko naročnik sam izvrši vse aktivnosti, ki so potrebne za odpravo napak. Vse rizike in stroške, ki bi izhajali iz takšnega ukrepanja naročnika, bo nosil dobavitelj.

V izjemnih primerih, po predhodni pisni odobritvi skrbnika pogodbe naročnika na pisni predlog skrbnika pogodbe dobavitelja, se lahko rok za odpravo napak iz drugega odstavka tega člena podaljša. Pisni predlog mora poleg novega roka za odpravo napak, vsebovati tudi razloge za podaljšanje predmetnega roka.

V primeru, da popravilo ni končano v roku 45 dni od prijave napake oziroma če se ista napaka v garancijskem roku pojavi najmanj trikrat, je dobavitelj dolžan zagotoviti enakovredno novo napravo.

Dobavitelj jamči za kakovost opravljenih storitev 36 mesecev od dneva popravila.

Dobavitelj se zavezuje zagotavljati nadomestne dele še najmanj 10 let po izteku garancijskega roka.

Po predaji objekta uporabnikom (ko bo izvedena predaja med naročnikom in uporabnikom), bo naročnik dobavitelja opreme pisno seznanil o pooblaščenih osebah s strani uporabnikov, ki bodo izvajale obveščanje v skladu s predmetnim členom ter o prenosu vseh ostalih pooblastil in dolžnosti na uporabnika.

- OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Obveznosti naročnika so:

- dati na razpolago dobavitelju vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo pogodbenih obveznosti potrebne;

- sodelovati z dobaviteljem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v vsestransko zadovoljstvo;

- pravočasno obveščati dobavitelja o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih pogodbenih obveznosti in realizacijo predmeta pogodbe;

- izvršiti količinski in kakovostni prevzem sistema;

- ravnati s prevzetim sistemom v času garancijskega roka s skrbnostjo dobrega gospodarja in v skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje, ki jih preda dobavitelj;

- po  preteku garancijskega roka ravnati s sistemom kot dober gospodar in zagotavljati vzdrževanje opreme v skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje.

Po predaji objekta uporabnikom (ko bo izvedena predaja med naročnikom in uporabnikom) bodo obveznosti iz točke 5 in 6 prenesene na uporabnika.

- člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo:

- dobavo in montažo sistema, prevzeto s to pogodbo, opravil skrbno, strokovno in kvalitetno, v skladu s pravili stroke in normativov ter v korist naročnika,

- naročnika sproti obveščal o vseh spremembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvajanje pogodbenih obveznosti,

- sodeloval z izvajalcem GOI del na objektu in dobaviteljem pohištvene in AVL opreme,

- zagotavljal pravočasno fazno izvedbo del glede na izvedbo GOI del na objektu (fazna dobava posamezne opreme za potrebe zaključevanja GOI del),

- informacije in dokumente uporabil le za namen izpolnitve te pogodbe,

- najkasneje v roku 15 dni po podpisu pogodbe naročniku predložil dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala naročniku ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake, opustitve dolžnosti dobavitelja in pri njem zaposlenih. Višina zavarovanja mora biti vsaj 50.000,00 EUR. V kolikor ima dobavitelj v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora le-to kriti škodo, povzročeno v Republiki Sloveniji.  Če dobavitelj v navedenem roku od sklenitve pogodbe ne bo predložil ustreznega dokazila o zavarovanju skladnega z določili te pogodbe, lahko naročnik unovči predloženo finančno zavarovanje za resnost ponudbe ali/in odstopi od pogodbe,

- naročniku pravočasno predal usklajen natančen terminski plan znotraj danega roka za dobavo in montažo opreme v roku 10 dni po potrditvi dejanskega roka pričetka dobave in montaže,

- izdelal montažne in delavniške načrte ter druge tehnične prikaze in jih (kot del PZI dokumentacije) predložil v potrditev vodji projekta (VP), vodji nadzora (VN) pred pričetkom dobave in montaže,

- pred dobavo in montažo opreme preveril dejansko stanje na objektu in morebitna odstopanja uskladil z izvajalcem GOI del,

- da bo pred izdelavo delavniške dokumentacije pregledal izvedeno stanje na objektu in opozoril na morebiti potrebne prilagoditve mikrolokacij priključkov vezano na potrebno priključitev opreme na le-te,

- pravočasno (na podlagi potrjenega terminskega plana potrjevanja vzorcev in dokazil) predložil vse vzorce in dokazila v obsegu, ki ga določi naročnik,

- vsako morebitno spremembo, ki bi imela finančne ali časovne učinke, pisno sporočil naročniku in nadzoru v roku 5 dni od nastanka spremembe,

- zagotovil strokovno vodstvo – vodjo dobave in montaže in zadostno število strokovno usposobljenih delavcev za pravočasno izvršitev pogodbenih obveznosti. Vodja dobave in montaže skrbi za izvajanje dobave in montaže v celoti in je v času izvajanja montaže stalno (dnevno) prisoten na objektu

- vodja dobave in montaže se bo udeleževal rednih tedenskih sestankov z naročnikom ter strokovnim nadzorom, na katerih bo predstavil potek del ter reševal morebitne zaplete pri dobavi in montaži,

- vodja dobave in montaže bo sodeloval pri pripravi zapisnika kvalitetnega ter količinskega pregleda dobavljene in montirane opreme,

- vodja dobave in montaže bo sodeloval pri pripravi zapisnikov primopredaje dobavljene in montirane opreme,

- vodja dobave in montaže bo z naročnikom in uporabnikom, sodeloval v času garancijskih rokov,

- vodja dobave in montaže bo sodeloval z izvajalcem GOI del in izvajal vse ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

- za elemente sistema in druge proizvode (dele sistema), ki jih predlaga, kot ekvivalent proizvodov v  predmetnem popisu pred dobavo in montažo s strani strokovnega nadzora pridobil potrditev za njihovo ustreznost,

- sproti in po končani dobavi ter montaži na svoje stroške z objekta odstranjeval ves odpadni material in embalažo, ki je ostala po dobavi in montaži opreme in očistil objekt,

- upošteval in na zahtevo predložil naročniku vsa potrebna dokazila o hranjenju, prevzemu in oddaji odpadkov pooblaščenemu zbiralcu odpadkov ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov,

- med izvajanjem pogodbenih obveznosti zagotavljal ukrepe s področja varnosti in zdravja pri delu in upoštevati navodila strokovnih oseb, ki jih imenuje naročnik. Za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost,

- na svoje stroške poskrbel za varnost ljudi in premoženja ter vseh ostalih morebitnih škod nastalih kot posledica izvajanja tega posla, saj v primeru nastanka škode nosi vso kazensko in civilno odgovornost,

- fotografiral vsako posamezno fazo dobave in montaže, predvsem detajle, ki po končani montaži ne bodo vidni in naročniku izročil CD s fotografijami, iz katerih bo razvidna pravilnost in nepoškodovanost dobavljene in montirane opreme,

- po dobavi in montaži na lastne stroške opravil vse strokovne preglede, čiščenje, preizkuse, dezinfekcije vgrajenih inštalacij opreme, kjer je to potrebno,

- naročniku in nadzoru omogočil učinkovit nadzor nad kakovostjo, količino in rokom dobavljene opreme in opravljenih storitev, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije,

- naročniku predal finalno očiščen sistem in objekt, ki ga bo možno uporabljati v skladu s svojim namenom,

- najkasneje v roku 15 dni po pozivu naročnika, da pristopi k montaži,  predložil dokazilo o montažnem zavarovanju. Zavarovana mora biti celotna pogodbena vrednost z DDV. Zavarovanje mora veljati od prevzema mesta montaže (uvedbe v delo) do končne primopredaje pogodbenih del.

Dobavitelj se obvezuje tudi, da bo, v kolikor bi zaradi nespoštovanja njegovih pogodbenih obveznosti prišlo do kakršnihkoli sankcij za naročnika, finančne posledice naročniku v celoti poravnal.

- ZAVAROVANJE ZA DOBRO  IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Dobavitelj mora najkasneje v roku petnajstih (15) delovnih dni po sklenitvi pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali enakovredno zavarovanje zavarovalnice za dobro in pravočasno dobavo ter montažo opreme v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV, kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev pogodbenih obveznosti in jo naročnik lahko unovči:

- v primeru dobaviteljevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo pogodbenih obveznosti po dobaviteljevi krivdi,

- v primeru dobave nekvalitetnih in neustreznih materialov in elementov sistema po pogodbi,

- v primeru nepravočasnega ali nekvalitetnega dobavljanja in montaže v smislu te pogodbe,

- za poplačilo pogodbene kazni zaradi prekoračitve pogodbenega roka,

- za poplačilo pogodbene kazni zaradi opustitve pričetka dobave in montaže v potrjenem roku,

- v primeru, da dobavitelj ne predloži bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi,

- v primeru, da dobavitelj tekom izvedbe projekta na izpolnjuje zahteve glede zavarovanja za odgovornost skladno z zahtevami naročnika iz te pogodbe,

- za poplačilo stroškov za škodo, povzročeno z deli dobavitelja na predmetu pogodbe ali objekta v katerem se dobava in montaža izvaja,

- v primeru če bo dobavitelj kršil zaupnost podatkov,

- če dobavitelj ne dostavi ustrezno zvišanega ali podaljšanega instrumenta zavarovanja dobre in pravočasne dobave in montaže opreme do roka, ki se opredeli v aneksu k pogodbi v primeru podaljšanja roka za izvedbo pogodbenih obveznosti,

- v drugih primerih določenih s pogodbo.

Zavarovanje mora biti veljavno in izterljivo 9 mesecev od dne sklenitve pogodbe. Če dobavitelj v navedenem roku od sklenitve pogodbe ne bo predložil ustreznega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  skladnega z določili te pogodbe, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbenih obveznosti spremeni pogodbeni rok ali pogodbena vrednost, mora dobavitelj v roku 15 (petnajstih) delovnih dni od podpisa dodatka k tej pogodbi naročniku predložiti spremembo finančnega zavarovanja z novim rokom trajanja le tega, skladno s spremembo pogodbenega roka, oziroma spremembo finančnega zavarovanja s spremenjeno višino garantnega zneska v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

Če dobavitelj v navedenem roku od sklenitve dodatka k tej pogodbi ne bo predložil ustreznega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  skladnega z določili te pogodbe, lahko naročnik unovči predloženo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  in odstopi od pogodbe.

- ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI IN NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

- člen

Dobavitelj mora v roku desetih (10) delovnih dni po podpisu končnega prevzema opreme izročiti naročniku bančno garancijo ali enakovredno zavarovanje zavarovalnice za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku v višini 5% od končne vrednosti pogodbe z DDV, ki mora veljati še najmanj 30 (trideset) dni po preteku garancijske dobe. Garancijski rok začne teči od dneva končnega prevzema opreme in znaša najmanj 5 let za vso dobavljeno in montirano opremo ne glede na garancijske roke posameznih proizvajalcev.

Finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in  napak v garancijskem roku naročnik unovči, če izbrani ponudnik:

- v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak na izvršenih delih;

- če izvedena dela nimajo lastnosti/uporabljenih materialov/certifikatov, h katerim se je ponudnik zavezal ob predložitvi prijave naročniku.

V kolikor dobavitelj v roku ne bo predložil finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, lahko naročnik unovči dano zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru, da dobavitelj po svoji krivdi zakasni z izpolnitvijo pogodbenih obvez, lahko naročnik dobavitelju za vsak dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,2 % skupne pogodbene vrednosti z DDV. Skupna pogodbena kazen lahko znaša največ 10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Dobavitelj se prav tako zaveže poravnati vse stroške nadzora in morebitne druge materialne ali nematerialne stroške naročnika, do katerih bi prišlo zaradi neupravičene zamude ali prekoračenega roka.

Pogodbene stranke soglašajo, da pravica zaračunavati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine in unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- ODGOVORNE OSEBE

- člen

Skrbnik pogodbe naročnika je  Nina Težak Žlebnik, e-naslov: nina.tezakzlebnik@maribor.si.

Skrbnik pogodbe dobavitelja po tej pogodbi je  ..............................., e-naslov: ………………….

Vodja nadzora  na objektu je ……………, e-naslov: …………………..

- PODIZVAJALCI

- člen

Dobavitelj mora imeti ob sklenitvi te pogodbe ali v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s podizvajalci in jih naročniku, skupaj s popisi pogodbenih obveznosti, ki jih bo opravil podizvajalec, predložiti v potrditev.

V primeru nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, dobavitelj pooblašča  naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani dobavitelja, neposredno plačujejo podizvajalcu. Podizvajalec predloži soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja.

Dobavitelj svojemu računu priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena najkasneje 30 dni od uradnega datuma prejema računa.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora dobavitelj naročniku posredovati najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije svojo pisno izjavo in izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno delo neposredno povezano s predmetom tega javnega naročila.

Izvajalec pogodbene storitve opravlja samostojno brez podizvajalcev.

Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali naslednji podizvajalci:

1.........………………………………, ………………….., …………………….., matična številka:

……………………….., Davčna številka: SI…………, TRR: …………………...

Za dobavitelja bo podizvajalec dobavil ali opravil naslednja dela : ………………………………………….. v vrednosti ………………. EUR z DDV.

2 .........………………………………, ………………….., …………………….., matična številka:

……………………….., Davčna številka: SI…………, TRR: …………………...

Za dobavitelja bo podizvajalec dobavil ali opravil naslednja dela: ………………………………………….. v vrednosti ………………. EUR z DDV.

Podizvajalec zahteva / ne zahteva, da naročnik terjatve plačuje neposredno.

Dobavitelj se obvezuje, da bo pogodbene obveznosti izvedel v sodelovanju s podizvajalci, navedenimi v ponudbi in da ne bo zamenjal katerega od navedenih podizvajalcev brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ter ob pogoju, da novi podizvajalec izpolnjuje pogoje za podizvajalce iz dokumentacije v zvezi s tem javnim naročilom. Zamenjavo podizvajalca predlaga dobavitelj s pisno vlogo, ki jo mora podati naročniku najkasneje v petih (5) dneh po spremembi podizvajalca in kateri mora biti priložena naslednja dokumentacija:

- svoja izjava, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu (v kolikor zamenjuje podizvajalca);

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih pogodbenih obveznosti neposredno novemu podizvajalcu;

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu ter;

- vsa dokumentacija, ki se v dokumentaciji v zvezi s tem javnim naročilom zahteva za podizvajalca.

Naročnik mora o dobaviteljevem predlogu za zamenjavo podizvajalca odločiti v desetih (10) dneh od prejema popolne vloge. Zamenjavo podizvajalcev pogodbene stranke uredijo s pisnim dodatkom k tej pogodbi.

Če naročnik ugotovi, da pogodbene obveznosti izvaja podizvajalec, ki ga dobavitelj ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, imajo pravico odstopiti od te pogodbe.

- SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POGODBENIH DEL

- člen

Naročnik si pridržuje zmanjšati pogodbene količine in obseg dobave opreme v skladu z razpoložljivimi sredstvi naročnika v proračunu.

Naročnik bo v primeru zmanjšanja pogodbenih količin in obsega dobave upošteval dani dobaviteljev predračun, katerega skupna vrednost se bo zaradi zmanjšanja obsega dobav znižala, tako da bo po danih cenah dobavitelja, zmanjšani obseg dobav tega javnega naročila možno izvesti z razpoložljivimi sredstvi naročnika. Iz tega naslova  dobavitelj nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine.

Dobavitelj se zavezuje naročen sistem dobaviti in montirati skladno z razpisno in s ponudbeno dokumentacijo.

Spremembe in odstopanja od naročenega sistema, obsega del ter kvalitete materiala so po predložitvi vzorca in dokumentacije dopustne le s pisnim soglasjem naročnika in nadzora.

- NEPREDVIDENA IN DODATNA NAROČILA

- člen

Dobavitelj je dolžan izvesti vsa morebitna nepredvidena in dodatna naročila dobave in montaže sistema potem, ko jih zahteva in pisno odobri naročnik.

Kot dodatna naročila štejejo naročila dobave in montaže, ki niso predvidena v projektni dokumentaciji ob sklenitvi pogodbe.

Vrednost teh naročil se določi ob upoštevanju pogodbenega predračuna z namenom, da so cene nepredvidenih in dodatnih naročil opredeljene na istih osnovah, kot cene iz osnovne pogodbene ponudbe. Popust na poznejša naročila mora biti najmanj identičen popustu iz osnovne pogodbene ponudbe. Dobavitelj je naročniku dolžan predložiti analizo cene.

- ODSTOP OD POGODBE

- člen

Naročnik je prost zaveze naročanja sistema po tej pogodbi, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od naročila po tej pogodbi. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od te pogodbe so zlasti dobaviteljeve (primeroma, a ne izključno):

- prenehanje poslovanja dobavitelja,

- če pride dobavitelj v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih

obveznosti,

- če ne bi pričel z izvedbo pogodbenih obveznosti v pogodbenem roku,

- neustrezno izpolnjevanje določil te pogodbe in zaostajanje z napredovanjem dobave in montaže po svoji krivdi za več kot 1 mesec v primerjavi s terminskim planom,

- dobava in montaža elementov sistema, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti, kvaliteti in strokovnim zahtevam,

- če dobavitelj izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti  dobavo ali montažo celotne ali pretežnega dela sistema gospodarskim subjektom, ki niso vključeni oz. predvideni s pogodbo,

- neupoštevanje dogovorjenih cen v nasprotju z določili te pogodbe,

- izvajanje obveznosti v nasprotju z dano ponudbo ter v nasprotju s pogodbo,

- drugih utemeljenih in objektivno preverljivih razlogov.

Ne glede na določbe tega člena lahko naročnik brez razloga odstopi od te pogodbe. V tem primeru mora pisno obvestiti nasprotno stranko, in sicer najmanj en mesec pred nameravanim odstopom. S strani dobavitelja že dobavljene in predane elemente sistema se obračuna v sorazmerju s pogodbeno ceno.

- RAZVEZNI POGOJI

- člen

Ta  pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena Zakona o javnem  naročanju  (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS; v nadaljevanju: ZJN-3) s strani  dobavitelja ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri  dobavitelju ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja te pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Naročnik bo v primeru seznanitve s kršitvijo obvestil dobavitelja v roku desetih dni. Dobavitelj lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši od 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko dobavitelj v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če dobavitelj ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če bo naročnik ocenil,  da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko dobavitelj zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik, ki pa v skladu 94. členom ZJN-3 ne sme biti daljši od 15 dni ali pa sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če dobavitelj ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če dobavitelj ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, ki je predmet te pogodbe, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima naročnik pravico do povračila škode, ki mu je  nastala iz tega razloga.

Naročnik bo istočasno z odstopom oziroma razvezo od pogodbe pričel s postopki za unovčenje bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ne glede na to, katera stranka pogodbo razdira, je dobavitelj dolžan izvršena dela takoj zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške pa nosi tista od strank, ki je odgovorna za razdrtje pogodbe.

Ne glede na to, katera stranka pogodbo razdira, je dobavitelj dolžan na svoje stroške umakniti z objekta svoje delavce, opremo in delovna sredstva ter očistiti objekt v roku 15 dni po razdrtju pogodbe in naročniku predati vso prejeto dokumentacijo ter vso dokumentacijo, ki je nastala tekom njegovega dela. Dokumentacija mora biti predana v obliki, ki jo naročnik lahko uporabi za nadaljnje delo.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun dobavitelja predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

- VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI

- člen

Kot poslovno skrivnost je dobavitelj dolžan varovati podatke, s katerimi bi se seznanil pri izvedbi storitev, ki so predmet pogodbe.

Dobavitelj se strinja, da brez pismenega soglasja ne bo podajal medijem ali osebam, ki so z posameznimi mediji povezani, nikakršnih informacij o poteku in stanju projekta oziroma izvajanja te pogodbe.

Dobavitelj se izrecno zavezuje, da ne bo posredoval tretjim osebam projektne in ostale dokumentacije povezane z izvajanjem projekta in te pogodbe.

Določbe o poslovni skrivnosti zavezujejo dobavitelja in njegove delavce tudi po prenehanju veljavnosti te pogodbe.

- KONČNE DOLOČBE

- člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe pogodbene stranke dogovorijo s pisnimi dodatki k tej pogodbi.

- člen

Pogodbene stranke soglašajo, da bodo morebitna nesoglasja in spore reševale prvenstveno sporazumno. Če to ne bo mogoče, bo o sporih odločilo stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

- člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in začne veljati, ko dobavitelj izroči naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in velja do preteka pogodbenih garancijskih rokov.

- člen

Glede vprašanj, ki jih pogodba ne ureja, se uporabljata razpisna dokumentacija naročnika in ponudba dobavitelja na podlagi katere je bil le-ta izbran, določbe veljavnih predpisov, ki urejajo področje, ki so predmet te pogodbe ter določila Obligacijskega zakonika.

- člen

Ta pogodba je napisana v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod  pogodbe.

Številka dokumenta: …………………………..

| Dobavitelj: ……………………………………….. Direktor: ……………………………………… ___________________________ |  | Naročnik: MESTNA OBČINA MARIBOR Župan: Aleksander Saša Arsenovič ____________________________ |
| --- | --- | --- |

V Mariboru,  dne ______________			V Mariboru, dne ______________

Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK.

Navedba gospodarskega subjekta naj vsebuje naziv (firma)  gospodarskega subjekta kot izhaja iz uradnih evidenc.