# SKLOP 1: POGODBA O NAKUPU IN IMPLEMENTACIJI INFORMACIJSKE REŠITVE eTTL – Popravek št. 2

ki jo sklepajo:

NAROČNIK:	Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa _________

Matična številka: 5030544000

Davčna številka: 96395265

in

UPRAVLJAVEC:	Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2 1000 Ljubljana, ki ga zastopa _________

Matična številka: 6462642000

Davčna številka: 44724535

in

IZVAJALEC: 		________________________________________________________

ki ga zastopa _____________________________________________

Matična številka: __________________________________________

ID številka za DDV: ________________________________________

TRR: ____________________________________________________

  - člen

(uvodne določbe)

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da:

- je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila »Nakup, implementacija in vzdrževanje informacijske rešitve eTTL, nakup IKT opreme«, št. objave na Portalu javnih naročil: ___________________________;

- se je javno naročilo vodilo kot skupno javno naročilo naročnika in upravljavca, pri čemer upravljavec po tej pogodbi nastopa kot upravljalec zbirk osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in upravljavec stvarnega premoženja po Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1);

- je bil izvajalec izbran kot ponudnik, ki je oddal ekonomsko najugodnejšo dopustno ponudbo za »Sklop 1: Nakup, implementacija in vzdrževanje informacijske rešitve eTTL«, odločitev o oddaji naročila pa je postala pravnomočna oziroma naročniku ni treba upoštevati obdobja mirovanja;

- projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje in Evropska unija – NextGenerationEU; projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Zdravstvo in socialna varnost, komponente Zdravstvo (C4 K1), za ukrep reforma/investicija C. Digitalna preobrazba zdravstva;

- so sredstva za izvedbo pogodbe zagotovljena na postavkah ___________________________, in sicer do 30. 6. 2026;

- od 1. 7. 2026 ta pogodba velja pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru, če ne bi bila zagotovljena sredstva za izvedbo pogodbe v nadaljnjem obdobju, kot je podrobneje določeno v tej pogodbi.

  - člen

(dokumenti in spremembe predmeta pogodbe)

Dokumente, ki tvorijo pogodbo, je treba razumeti tako, da se le-ti vzajemno razlagajo. Za namene tolmačenja se prioriteta dokumentov določa po naslednjem zaporedju:

- pogodba,

- dokumentacija Tehnične specifikacije,

- razpisna dokumentacija (brez vzorca pogodbe, Tehničnih specifikacij in predračuna),

- ponudbeni predračun izvajalca.

Zgoraj navedena dokumentacija je sestavni del pogodbe.

V primeru, da se zaradi sprememb tehničnih specifikacij ali drugih objektivnih razlogov, ki jih v fazi priprave razpisne dokumentacije ni bilo mogoče predvideti, izkaže potreba po prilagoditvi predmeta pogodbe, se pogodbene stranke dogovorijo o spremembah pogodbe brez izvedbe novega postopka javnega naročanja.

Obseg in vrsta možnih sprememb:

- Tehnične prilagoditve: Spremembe, ki se nanašajo na izboljšave ali prilagoditve tehničnih specifikacij, ki so potrebne za dosego funkcionalnosti predmeta pogodbe, in ki niso bistveno drugačne od prvotno predvidenih rešitev.

- Spremembe v količini ali obsegu del: Povečanje ali zmanjšanje količine dobav, del ali storitev, če te spremembe ne presegajo 30 % celotne pogodbene vrednosti in so neposredno povezane s tehničnimi zahtevami ali nepredvidenimi okoliščinami.

- Podaljšanje roka izvedbe: Spremembe roka izvedbe del ali dobav, če je to potrebno zaradi nepredvidenih okoliščin, ki niso odvisne od volje pogodbenih strank in bi lahko vplivale na pravočasno in kvalitetno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogoji za spremembe:

- Obrazložitev nujnosti: Vsaka sprememba mora biti natančno obrazložena in utemeljena kot nujna za uspešno izvedbo projekta, pri čemer morajo biti upoštevani razlogi, ki jih v fazi priprave pogodbe ni bilo mogoče predvideti.

- Soglasje pogodbenih strank: Vse spremembe morajo biti pisno potrjene s soglasjem vseh pogodbenih strank.

- Spoštovanje veljavne zakonodaje: Spremembe pogodbe ne smejo biti v nasprotju z veljavnimi predpisi o javnem naročanju in morajo biti izvedene v skladu z določbami zakonodaje, ki ureja to področje.

- Omejitev na specifične tehnične zahteve: Spremembe se lahko nanašajo izključno na tehnične zahteve ali prilagoditve, ki so neposredno povezane z naravo projekta in jih ni bilo mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe.

  - člen

(predmet pogodbe)

Predmet pogodbe je nakup in implementacija informacijske rešitve eTTL, kot je podrobneje opredeljeno v Tehničnih specifikacijah za Sklop 1, ki so Priloga 2 te pogodbe.

Dobavljeni predmet pogodbe mora imeti vse funkcionalnosti, opredeljene v razpisni dokumentaciji, v dokumentu Tehnične specifikacije.

Izvajalec mora pogodbo izpolniti v celoti, kakovostno in pravočasno, v skladu z veljavnimi predpisi, normativi, standardi in pravili stroke ter v skladu s standardom dobrega strokovnjaka.

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe (podrobneje opredeljen v dokumentu Tehnične specifikacije) in vsa spremljajoča tveganja v zvezi z njegovo izvedbo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma z vso prejeto dokumentacijo, ki predstavljajo sestavni del pogodbe, ter so mu jasni in razumljivi pogoji in okoliščine za pravilno dobavo blaga in izvedbo spremljajočih storitev.

Naročnik je izvajalcu zavezan plačati storitve, če bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni zakon o izvrševanju proračuna RS in veljavni proračun. Če pogoji za plačila ne bodo izpolnjeni ali ne bodo več izpolnjeni, lahko naročnik odstopi od pogodbe v skladu s 36. členom te pogodbe in o datumu prenehanja pogodbe takoj obvestil izvajalca. Obveznosti in pravice, nastale do dne prenehanja pogodbe, sta naročnik in izvajalec dolžna medsebojno poravnati.

Izvajalec s podpisom pogodbe potrjuje, da je seznanjen z dejstvom, da se pogodba sofinancira iz Mehanizma za okrevanje in odpornost ter se strinja, da se pri izvajanju pravic in obveznosti iz pogodbe upošteva vse slovenske in evropske predpise, predpise, ki veljajo za porabo sredstev in izvajanje pogodbenih obveznosti iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), in se njihova vsebina sprejme v pogodbeno vsebino. V primeru neskladij med pogodbenimi določbami, slovensko zakonodajo in pravom EU, prevladujejo predpisi in pogoji prava EU.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da naročnik lahko zaradi kakršnih koli neizpolnitev zahtev iz predpisov, ki veljajo za porabo sredstev in izvajanje pogodbenih obveznosti iz NOO (kot so zamude, neustrezna oprema, nedelovanje, ali sprememba predmeta pogodbe zaradi predvidljivih okoliščin na strani izvajalca), od izvajalca zahteva povračilo škode, ki bi nastala zaradi nezmožnosti financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost.

  - člen

(način izvajanja pogodbe in pogodbeni roki)

Izvajalec mora svoje pogodbene obveznosti opraviti v skladu z roki, opredeljenimi v tej pogodbi.

Sestavni del pogodbe so tudi vse obveznosti in zahteve, ki izhajajo iz Tehničnih specifikacij in katerihkoli drugih delov razpisne dokumentacije.

Izvajalec se obvezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven svojega rednega delovnega časa (tj. vse dni v tednu, vključno s prazniki), ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila.

Pogodbeni roki se lahko spremenijo le v primeru izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo del in jih ni bilo mogoče predvideti ob določitvi obsega del, jih ni povzročil izvajalec in so izven izvajalčeve vplivne sfere. Nov pogodbeni rok določijo stranke pogodbe s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi.

Pogodbeni roki se lahko spremenijo tudi v primeru, da bi se podaljšalo obdobje črpanja sredstev iz NOO, in sicer se rok podaljša za največ toliko časa, za kolikor se podaljša obdobje črpanja sredstev iz NOO. Nov pogodbeni rok določijo stranke pogodbe s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi.

Izvajalec mora o nastopu okoliščin, zaradi katerih ne more izvajati pogodbenih obveznosti, nemudoma pisno obvestiti naročnika, sicer dogovor o podaljšanju roka ni mogoč in veljajo pogodbeno določeni roki ne glede na določbe zakona ali drugega predpisa o podaljšanju ali ustavitvi teka rokov.

  - člen

(veljavnost pogodbe)

Pogodba začne veljati pod odložnim pogojem, ki se izpolni, ko izvajalec predloži finančno zavarovanje, kot je določeno v 23. členu te pogodbe.

Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti, najdlje pa do 31. 12. 2028.

Ves čas trajanja pogodbe lahko naročnik naroča dodatne storitve, kot so opredeljene v postavki 3. ponudbenega predračuna.

Od 1. 7. 2026 dalje velja pogodba pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru, če sredstva za naslednje obdobje izvajanja te pogodbe ne bi bila uvrščena v Načrt razvojnih sredstev državnega proračuna (v nadaljevanju: »NRP«) najkasneje do 30. 6. 2026; v primeru, da se navedeni razvezni pogoj ne uresniči, velja pogodba neprekinjeno do izteka naslednjega obdobja veljavnosti, za katero so zagotovljena sredstva. Pogodba velja neprekinjeno dalje tudi po izteku naslednjega obdobja veljavnosti iz prejšnjega stavka, in sicer za vsako nadaljnje obdobje, za katero se zagotovijo sredstva za izpolnjevanje te pogodbe, vsakič pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru, če sredstva za naslednje obdobje veljavnosti pogodbe ne bi bila uvrščena v NRP najkasneje do izteka aktualnega obdobja veljavnosti.

  - člen

(cene in vrednost pogodbe)

Izvedba predmeta pogodbe se zaračunava po cenah iz ponudbenega predračuna, ki je Priloga 1 k pogodbi in znašajo:

| Št. | Postavka | Enota mere | Kol. | Cena na enoto mere brez DDV (EUR) | Skupna cena postavke brez DDV (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informacijska rešitev eTTL (z garancijsko dobo 12 mesecev) |  |  |  |  |
| 1.1 | Licenca eTTL | kos | 1 |  |  |
| 1.2 | Storitve do prenosa eTTL v produkcijo na centralni ravni | komplet | 1 |  |  |
| 2. | Implementacija eTTL (vključno z uvedbo) |  |  |  |  |
| 2.1 | Implementacija eTTL v UKC LJ | kos (bolnišnica) | 1 |  |  |
| 2.2 | Implementacija eTTL v UKC MB | kos (bolnišnica) | 1 |  |  |
| 2.3 | Implementacija eTTL v SB CE | kos (bolnišnica) | 1 |  |  |
| 2.4 | Implementacija eTTL v bolnišnici iz Skupine 1 | kos (bolnišnica) | 7 |  |  |
| 2.5 | Implementacija eTTL v bolnišnici iz Skupine 2 | kos (bolnišnica) | 8 |  |  |
| 2.6 | Implementacija eTTL v bolnišnici iz Skupine 3 | kos (bolnišnica) | 8 |  |  |
| 3. | Dodatne storitve (po dejanski porabi) |  |  |  |  |
| 3.1 | Svetovanje naročniku (na zahtevo naročnika) | ura | 200 |  |  |

Ker dejanske vrednosti celotnega javnega naročila ni mogoče določiti, naročnik skladno s četrtim odstavkom 67. člena ZJN-3 navaja ocenjeno vrednost javnega naročila, ki znaša ________________ EUR brez DDV oziroma _________ EUR z DDV (z besedo: ________________ 00/100). Naročnik se zavezuje izvajalcu plačati dejansko opravljeno količino teh storitev v času veljavnosti pogodbe.

Izvajalec zagotavlja enako ceno na enoto mere za vse postavke, in sicer v celotnem času trajanja pogodbe, vključno z njenim vsakokratnim podaljšanjem ali prenosom pogodbe na drugo osebo in tudi, če bodo dejansko realizirane nižje količine storitev, kot v tabeli tega člena.

Cene na enoto mere so fiksne in nespremenljive celotno obdobje veljavnosti pogodbe.

Pogodbena vrednost zajema vse stroške, potrebne za izvedbo storitev, vključno s potnimi stroški, nočninami in dnevnicami pristojnih oseb izvajalca, stroški garancije, režijskimi stroški, stroški dela, stroški instalacije, šolanjem delavcev naročnika in upravljavca, stroški za uporabo pravic intelektualne lastnine, stroški potrošnega materiala, delovnih naprav in opreme, zavarovanj, pridobitve in kopiranja listin in dokumentacije, dobave blaga, prevozne, organizacijske, manipulativne stroške, trošarine, takse, carine, davke ter vse druge stroške, ki so neposredno ali posredno povezani z izpolnitvijo predmeta pogodbe in ki nastanejo izvajalcu in/ali njegovim podizvajalcem. Naročnik ni zavezan izvajalcu ali podizvajalcem povrniti kakršnihkoli stroškov, ki niso zajeti v pogodbeni vrednosti.

Naročnik je izvajalcu zavezan plačati storitve, če bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni zakon o izvrševanju proračuna RS in veljavni proračun. Če pogoji za plačila ne bodo izpolnjeni ali ne bodo več izpolnjeni, lahko naročnik odstopi od pogodbe v skladu s 36. členom te pogodbe in o datumu prenehanja pogodbe takoj obvesti izvajalca. Obveznosti in pravice, nastale do dne prenehanja pogodbe, sta naročnik in izvajalec dolžna medsebojno poravnati.

V primeru, da izvajalec svojo obveznost izpolni le delno ali nekakovostno, lahko naročnik sorazmerno zmanjša pogodbeno ceno glede na obseg in kakovost izpolnitve obveznosti.

  - člen

(plačilni pogoji)

Naročnik bo za izvedbo storitev po tej pogodbi izvajalcu plačal na podlagi računov, ki jih bo izstavljal izvajalec. Izvajalec izda račun skladno s to pogodbe.

Vsak račun se mora obvezno sklicevati na številko te pogodbe.

Izvajalec mora vsakemu računu obvezno priložiti dokumente, ki so podlaga za njegovo izstavitev.

Izvajalec naročniku izstavlja račune in spremljajočo dokumentacijo izključno v e-obliki, skladno z vsakokrat veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

Izvajalec obračunava DDV v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

  - člen

(plačilni roki)

Rok plačila posameznega računa je največ 30 dni od uradnega prejema pravilno izstavljenega računa, pod pogojem, da so storitve opravljene skladno s pogodbo.

Plačilni rok prične teči naslednji delovni dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2.

Naročnik bo vsa plačila po tej pogodbi nakazal na TRR izvajalca št. _______, odprt pri _______ (Opomba: v primeru neposrednih plačil podizvajalcem bo ta določba osnutka pogodbe dopolnjena).

Za čas zamude s plačilom je izvajalec zamudniku upravičen obračunati zakonske zamudne obresti.

  - člen

(roki izvedbe in plačilni načrt)

Izvajalec mora vse predvidene storitve izpolniti v rokih, ki so navedeni v spodnji tabeli. Ob izpolnitvi storitev v skladu s tabelo in potrditvi le teh v skladu s 14. in 15. členom pogodbe izvajalec izda naročniku račun v skladu plačilnim načrtom, ki je opredeljen v tej pogodbi, in sicer:

| Št. | Storitev | Rok izvedbe | Plačilni načrt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informacijska rešitev eTTL (z garancijsko dobo 12 mesecev) |  |  |
| 1.1 | Zagotovitev licence eTTL | Z namestitvijo vsakega dela informacijske rešitve eTTL v skladu s 14. in 15. členom pogodbe | Vrednost postavke 1.1 (Licenca eTTL) – v roku 30 dni od izstavljenega računa, ki ga izvajalec izstavi po prenosu v produkcijsko okolje (kot potrjeno z Zapisnikom o prenosu v produkcijsko okolje, Priloga 6) |
| 1.2 | Izvedba storitev do prenosa eTTL v produkcijo na centralni ravni (skladno s Tehničnimi specifikacijami) | Storitve do vključno prenosa eTTL v produkcijo na ravni bolnišnice (Faza 0 – poglavje 4.2.1 v Tehničnih specifikacijah) v vseh bolnišnicah, skladno s 14. členom pogodbe: 5 mesecev od sklenitve pogodbe (vendar najkasneje do 31. 5. 2026) | Vrednosti postavke 1.2 (Storitve do prenosa eTTL v produkcijo na centralni ravni)) – v roku 30 dni od izstavljenega računa, ki ga izvajalec izstavi po prenosu v produkcijsko okolje in zaključku Faze 0 (kot potrjeno z Zapisnikom o prenosu v produkcijsko okolje, Priloga 6) |
| 2. | Implementacija eTTL (vključno z uvedbo) |  |  |
| 2.1 | Implementacija eTTL v vseh zahtevanih 26 bolnišnicah | Storitve do vključno prenosa eTTL v produkcijo na ravni bolnišnice (Faza 1.1 – poglavje 4.2.2.1 v Tehničnih specifikacijah) v vseh bolnišnicah: 5 mesecev od sklenitve pogodbe (vendar najkasneje do 31. 5. 2026) Storitve uvedbe eTTL in osnovnega izobraževanja (Faza 1.2 – poglavje 4.2.2.2 v Tehničnih specifikacijah) v vseh bolnišnicah: 1 mesec po zaključku Faze 1.1 (vendar najkasneje do 30. 6. 2026) Storitve dodatnega izobraževanja (Faza 1.3 – poglavje 4.2.2.3 v Tehničnih specifikacijah) v vseh bolnišnicah: v 24 mesecih po zaključku Faze 1.2 (po dinamiki, kot je zahtevana v poglavju 4.2.2.3 v Tehničnih specifikacijah | 90 % vrednosti postavke za implementacijo eTTL v posamezni bolnišnici (glede na ponudbene cene) – v roku 30 dni od izstavljenega računa, ki ga izvajalec izstavi po izvedbi vseh zahtevanih storitev v Fazi 1.1 v posamezni bolnišnici (kot za vsako bolnišnico potrjeno s Primopredajnim zapisnikom, Priloga 8) 5 % vrednosti postavke za implementacijo eTTL v posamezni bolnišnici (glede na ponudbene cene) – v roku 30 dni od izstavljenega računa, ki ga izvajalec izstavi po izvedbi vseh zahtevanih storitev v Fazi 1.2 v posamezni bolnišnici (kot za vsako bolnišnico potrjeno s Primopredajnim zapisnikom, Priloga 8) 5 % vrednosti postavke za implementacijo eTTL v posamezni bolnišnici (glede na ponudbene cene) – v roku 30 dni od izstavljenega računa, ki ga izvajalec izstavi po izvedbi vseh zahtevanih storitev v Fazi 1.3 v posamezni bolnišnici (kot za vsako bolnišnico potrjeno s Primopredajnim zapisnikom, Priloga 8) |
| 3. | Dodatne storitve (po dejanski porabi) |  |  |
| 3.1 | Svetovanje naročniku | Na zahtevo naročnika | Mesečno plačilo dejansko realiziranih ur za storitve, opravljene v preteklem mesecu – v roku 30 dni od izstavljenega računa za opravljene ure svetovanja |

Izvajalec mora do navedenih datumov opraviti vse pogodbene obveznosti, kot so opredeljene v Tehničnih specifikacijah.

V primeru nastopa nepredvidljivih okoliščin, ki bi izvajalcu onemogočale izpolnitev obveznosti v navedenem roku, se lahko ta rok podaljša s sporazumom pogodbenih strank, vendar največ za čas trajanja takih okoliščin. Izvajalec je dolžan naročnika o nastopu takih okoliščin nemudoma obvestiti.

  - člen

(kadri)

Izvajalec mora svoje pogodbene obveznosti izpolnjevati s kadrom:

- _________,

- _________,

- _________,

- _________,

- _________,

- _________,

- _________,

- _________.

Izvajalec se zavezuje, da bodo zgoraj navedeni kadri opravljali funkcijo, za katero so imenovani in bodo ves čas izvajanja pogodbe izvajali vse kar je potrebno za uspešno izvedbo predmeta pogodbe. Izvajalec se zavezuje, da bodo vsi imenovani kadri prisotni na koordinacijskih sestankih in drugih srečanjih, pri katerih se zahteva znanje in delo priglašenih strokovnjakov. Če naročnik dvomi, da delo izvaja izvajalec s priglašenimi kadri ali pa naročnik dvomi, da bo izvajalec s priglašenimi kadri lahko pravočasno izpolnil vse pogodbene aktivnosti, se izvajalec zaveže, na poziv naročnika, predložiti dokazila, s katerimi izkaže, da delo opravljajo priglašeni kadri in da bo s priglašenimi kadri pravočasno izpolnil vse pogodbene obveznosti.

Izvajalec se zavezuje, da bodo zgoraj navedeni kadri izvajali vse kar je potrebno za uspešno izvedbo predmeta pogodbe tudi v celotnem času veljavnosti Pogodbe o vzdrževanju informacijske rešitve eTTL, vzorec katere je priložen k tej pogodbi kot Priloga 9 in ki jo bosta sklenila upravljavec in izvajalec.

Izvajalec je dolžan naročnika vnaprej pisno obveščati o vsaki nameravani kadrovski spremembi pri izvajanju storitev tega naročila oziroma te pogodbe (skladno z roki, določenimi v razpisni dokumentaciji) in naročniku predložiti dokumente, ki izkazujejo usposobljenost kadra in so za to zahtevani v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila št. __________ z dne _________.

Izvajalec je dolžan imenovati poleg kadrov iz prvega odstavka tega člena dodatne kadre, če bi dinamika del zahtevala sodelovanje večjega števila strokovnjakov. V tem primeru izvajalec ni upravičen do dodatnega plačila.

Izvajalec je dolžan zagotavljati in spoštovati vse predpisane obveznosti v zvezi s spoštovanjem delovnopravnih predpisov in predpisov s področja varnosti in zdravja delavcev.

Kot sprememba se šteje morebitna zamenjava v ponudbi prijavljenega kadra kot tudi morebitni dodatni kadri, ki bi opravljali predmetne storitve. Morebitni zamenjani kader mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili zahtevani v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

  - člen

(način izpolnitve)

Naročene storitve se bodo izvajale v skladu s potrjenim projektnim planom, kot je opredeljen v Tehničnih specifikacijah.

Izvajalec je dolžan izvesti vse potrebno za uspešno implementacijo informacijske rešitve eTTL, tako da bo le-ta izvedena skladno s Tehničnimi specifikacijami.

Izvajalec je dolžan izvesti vse aktivnosti, ki so podrobneje opredeljene v Tehničnih specifikacijah in tudi druge, četudi v Tehničnih specifikacijah niso navedene, so pa nujno potrebne za uspešno izvedbo implementacije informacijske rešitve eTTL.

  - člen

(izvedba testiranj)

Izvajalec mora v okviru storitev in dogovorjene cene po tej pogodbi med drugim izvesti tudi ustrezno testiranje informacijske rešitve eTTL v skladu z zahtevami naročnika, kot je določeno v Tehničnih specifikacijah, v poglavjih 3.1 »Okolja« in 3.2 »Testiranje«.

Uspešen zaključek testiranja potrdijo naročnik, upravljavec in izvajalec z Zapisnikom o testiranju, ki je sestavljen v skladu z vzorcem v Prilogi 3 k tej pogodbi.

  - člen

(zagotavljanje kibernetske varnosti)

Varnostni pregled, sanacijo zaznanih pomanjkljivosti in verifikacijo informacijske varnosti izvajalec izvede v skladu s Tehničnimi specifikacijami, poglavjem 3.6 »Varnost«, glede česar mora naročniku predložiti vodstveni povzetek poročila o varnostnem pregledu v skladu z vzorcem v Prilogi 4 k tej pogodbi, verifikacijsko poročilo ter vodstveni povzetek verifikacijskega poročila v skladu z vzorcem v Prilogi 5.

  - člen

(prenos v produkcijsko okolje na centralni ravni)

Po uspešno opravljenem testiranju in varnostnem pregledu v skladu s predhodnima členoma mora izvajalec opraviti še prenos v produkcijsko okolje, skladno s poglavjem 4.2.1 »Faza 0: Izvedba aktivnosti do prenosa eTTL v produkcijo na centralni ravni« v Tehničnih specifikacijah, o čemer se sestavi poseben Zapisnik o prenosu v produkcijsko okolje v skladu z vzorcem v Prilogi 6 k tej pogodbi, ki ga potrdijo naročnik, upravljavec in izvajalec.

Uspešen zaključek testiranja, varnostnega pregleda ali prehoda v produkcijsko okolje ne izključuje pravice naročnika, da vse napake v opravljenih storitvah uveljavlja v skladu s postopkom po 17. členu te pogodbe (garancija).

  - člen

(implementacija v bolnišnicah, vključno z uvedbo)

Prevzem opravljenih storitev v zvezi z implementacijo informacijske rešitve eTTL v vsaki posamezni bolnišnici se opravi na podlagi potrjenih Primopredajnih zapisnikov, ki so sestavljeni v skladu z vzorcem v Prilogi 7 k tej pogodbi.

V zvezi z vsako bolnišnico se opravi prenos informacijske rešitve eTTL v produkcijsko okolje, skladno s poglavjem 4.2.2.1 »Faza 1.1: Prenos eTTL v produkcijo na ravni bolnišnic« v Tehničnih specifikacijah, in uvedba ter izobraževanje (usposabljanje), skladno s poglavjema 4.2.2.2 »Faza 1.1: Uvedba eTTL in osnovno vzdrževanje (usposabljanje)« in 4.2.2.3 »Faza 1.3: Dodatno izobraževanje (usposabljanje)« v Tehničnih specifikacijah, kar se potrdi s Primopredajnimi zapisniki, kot predvideno v 9. členu te pogodbe.

Za potrditev oziroma zavrnitev Primopredajnega zapisnika se smiselno uporabljajo določbe tega člena, ki veljajo za Poročilo o opravljenih storitvah.

Izvajalec v roku za zaključek opravljenih storitev po tej pogodbi pripravi Poročilo o opravljenih storitvah v skladu z vzorcem v Prilogi 8 k tej pogodbi, kateremu priloži vse zapisnike in poročila iz prejšnjih členov ter Primopredajne zapisnike po tem členu, in ga posreduje naročniku in upravljavcu.

Naročnik lahko najkasneje v petih delovnih dneh od prejema Poročila o opravljenih storitvah zahteva, da mu izvajalec v primernem roku v živo predstavi in obrazloži opravljene storitve, na katere se Poročilo o opravljenih storitvah nanaša.

Naročnik najkasneje v desetih delovnih dneh od prejema Poročila o opravljenih storitvah ali od predstavitve opravljenih storitev, če bi jo zahteval v skladu s prejšnjim odstavkom, Poročilo o opravljenih storitvah bodisi pisno potrdi ali zavrne; potrdi ga, če so vse storitve opravljene v skladu s pogodbo ali če meni, da so opravljene sprejemljivo; zavrne ga, če storitve niso opravljene v skladu s pogodbo in jih ne želi sprejeti.

V primeru zavrnitve Poročila o opravljenih storitvah, naročnik pisno obrazloži razloge za zavrnitev in jih skupaj s primernim rokom za odpravo napak največ 15 dni posreduje izvajalcu. Izvajalec mora v odmerjenem roku napake brezplačno odpraviti in v tem delu ustrezno dopolniti Poročilo o opravljenih storitvah ter ga vnovič predložiti naročniku in upravljavcu.

Če izvajalec ne odpravi napak v tako določenem roku, jih je upravičen odpraviti naročnik na stroške izvajalca, s pribitkom 5 % vrednosti za kritje naročnikovih manipulativnih stroškov, in/ali odstopiti od te pogodbe. Izvajalec naročniku v vsakem primeru odgovarja za nastalo škodo zaradi napak v opravljenih storitvah oziroma zaradi nemožnosti pravočasnega prevzema.

Ko naročnik in upravljavec Poročilo o opravljenih storitvah potrdita in podpišeta, se šteje, da je naročnik opravljene storitve prevzel.

Prevzem storitev ne vpliva na vse pravice naročnika, ki jih lahko zoper izvajalca uveljavlja zaradi napak na predmetu izpolnitev izvajalca in drugih kršitev te pogodbe.

  - člen

(skladnost z Uredbo (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih)

Izvajalec se zavezuje, da bo vse storitve izvajal na način, da bo informacijska rešitev eTTL ustrezala zahtevam Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih (Medical Device Regulation, MDR).

Izvajalec naročniku zagotavlja, da bo informacijska rešitev eTTL v trenutku prenosa v produkcijsko okolje (skladno s 14. členom te pogodbe) v celoti skladna z MDR.

Izvajalec se zavezuje, da bo najkasneje v dveh (2) letih od sklenitve te pogodbe naročniku predložil ustrezne EU certifikate priglašenega organa in dokazilo o oznaki CE, skladno z MDR.

Izvajalec prevzema polno odškodninsko odgovornost, če bi se tekom uporabe informacijske rešitve eTTL ugotovilo, da slednja ni skladna z MDR.

V primeru kršitve katerekoli obveznosti iz prejšnjih odstavkov tega člena je naročnik upravičen obračunati pogodbeno kazen v višini 20 % skupne pogodbene vrednosti (brez DDV).

Pogodbena kazen ne izključuje odškodninske odgovornosti izvajalca. Izvajalec v celoti odgovarja naročniku za vso škodo, ki bi nastala zaradi neskladnosti informacijske rešitve z MDR, vključno z morebitnimi dodatnimi stroški certifikacije, izgubo prihodkov, stroški prilagoditev informacijske rešitve eTTL ter drugimi neposrednimi in posrednimi škodami.

  - člen

(garancija)

Za programsko opremo, ki jo bo izvajalec dobavil po tej pogodbi, vključno s konfiguracijo in namestitvijo le-te, daje izvajalec garancijo za brezhibno delovanje stvari.

Garancijski rok teče od potrditve prenosa v produkcijsko okolje (skladno s 14. členom te pogodbe) in traja 12 mesecev. Garancija velja celotno obdobje garancijskega roka, četudi bi prej iztekla veljavnost te pogodbe, določena v drugem odstavku 5. člena, ali če bi se izpolnil razvezni pogoj, določen v četrtem odstavku 5. člena te pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo v času garancijskega roka programska oprema brezhibno delovala, popravila napak, okvar ali tehničnih pomanjkljivosti programske opreme, ki bi nastale ob normalni rabi, pa bo izvajalec zagotavljal na lastne stroške.

Izvajalec bo v okviru garancije zagotavljal oz. izvajal najmanj naslednje:

- spremljanje delovanja sistema (redno spremljanje delovanja sistema, poročanje in dokumentiranje stanja; uporaba nadzornih orodij za zaznavanje morebitnih napak in opozoril; periodično izdelovanje poročil o delovanju in incidentih),

- obdobni pregledi in testiranja (preventivni pregledi in testiranja delovanja sistema, vsaj 3-krat letno, vključno s funkcionalnimi in varnostnimi pregledi; priprava priporočil na osnovi analiz spremljanja, obdobnega testiranja in dobrih praks),

- izobraževanje uporabnikov (izobraževanja za nove uporabnike in osvežitvena izobraževanja, skladno s Tehničnimi specifikacijami),

- podpora uporabnikom (pomoč pri administraciji programske opreme sistema,

- varnost in nadgradnje (modifikacije varnostnih mehanizmov glede na zahteve naročnika in upravljavca; implementacija varnostnih popravkov in tehnoloških nadgradenj, vključno z operacijskim sistemom, bazami podatkov in drugimi sistemskimi komponentami),

- sistemska opravila (vzdrževanje strežnikov, vključno z operacijskimi sistemi in konfiguracijami; upravljanje sistema za zagotavljanje razpoložljivosti aplikacij in tehnične dokumentacije),

- odpravljanje napak (hitro in učinkovito odpravljanje napak, ki vključuje diagnostične postopke in po potrebi eskalacijo na višjo raven podpore),

- komunikacija in poročanje (zagotavljanje kontaktnih oseb za redno komunikacijo z naročnikom in upravljavcem; poročanje o kritičnih incidentih v obliki standardiziranih poročil z navedbo vzrokov in izvedenih ukrepov).

Izvajalec bo zagotavljal tudi vse ostale storitve, za katere je v Tehničnih specifikacijah predvideno, da jih mora zagotavljati v času trajanja garancije informacijske rešitve eTTL.

Naročnik oziroma upravljavec morata izvajalca nemudoma obvestiti o vseh napakah, okvarah ali tehničnih pomanjkljivostih programske opreme, in sicer na podlagi pisne prijave naročnika oziroma upravljavca, poslane izvajalcu po elektronski pošti. V nujnih primerih se lahko izvede telefonska prijava, ki ji sledi pisna prijava po elektronski pošti.

Pisne prijave bo naročnik oziroma upravljavec opravljal na elektronski naslov izvajalca ___, ustne pa na telefonsko številko ____. Izvajalec je dolžan naročnika oziroma upravljavca nemudoma obvestiti o spremembi kontaktnih podatkov.

Izvajalec mora napako odpraviti skladno s Tehničnimi specifikacijami, poglavjem 4.6 »Podpora«.

  - člen

(vzdrževanje in posodobitve eTTL)

Izvajalec naročniku oziroma upravljavcu po izteku garancije iz 17. člena te pogodbe zagotavlja tudi storitve vzdrževanja in posodabljanja informacijske rešitve eTTL, glede česar upravljavec in izvajalec skleneta ločeno Pogodbo o vzdrževanju informacijske rešitve eTTL, vzorec katere je priložen k tej pogodbi kot Priloga 9.

  - člen

(odzivni časi in odprava napak)

V poglavju 3.3 »Zmogljivost in odzivnost« v Tehničnih specifikacijah so določene maksimalno dovoljene vrednosti odzivnosti informacijske rešitve eTTL, ki jih opredeljuje naslednja tabela:

| Meritev | Cilj in način meritve | Maksimalna dovoljena vrednost |
| --- | --- | --- |
| Zagon programske opreme eTTL | Ugotavljamo: čas od klika na gumb za prijavo uporabnika do nalaganja prvega zaslona z vsemi naloženimi elementi | 2 sekundi |
| Prikaz eTTL pacienta na oddelku | Ugotavljamo: čas od izbire pacienta do nalaganja izbranega eTTL pacienta na trenutnem oddelku z vsemi naloženimi elementi | 1,5 sekunde |
| Prikaz eTTL naključnega pacienta | Ugotavljamo: čas od izbire pacienta do nalaganja izbranega eTTL naključnega pacienta z vsemi naloženimi elementi | 1,5 sekunde |
| Shranjevanje meritve | Ugotavljamo: čas od klika na gumb za shranjevanje vrednosti neke meritve (vitalnih znakov) do vračila na prejšnji zaslon, s čimer je akcija shranjevanja končana | 1 sekunda |

V primeru preseženih maksimalnih dovoljenih vrednosti mora izvajalec problem odzivnosti odpraviti v skladu s časi, ki jih opredeljuje naslednja tabela, sicer se mu obračunajo navedene pogodbene kazni:

| Kategorija težave | Zahtevani čas za odpravo težave | Pogodbena kazen, če težava ni odpravljena v zahtevanem času |
| --- | --- | --- |
| Okrnjena odzivnost po mnenju naročnika oziroma upravljavca bistveno vpliva na nemoten potek delovnih procesov v vseh bolnišnicah. | 30 ur od izvedbe meritev | 2.500 € / uro (vsaka začeta ura) |
| Okrnjena odzivnost po mnenju naročnika oziroma upravljavca vpliva na nemoten potek delovnih procesov v manjši meri v vseh bolnišnicah. | 5 delovnih dni od izvedbe meritev | 2.500 € / dan (vsak začeti dan) |
| Okrnjena odzivnost po mnenju naročnika oziroma upravljavca vpliva na nemoten potek delovnih procesov v manjši meri in se odraža zgolj v eni od bolnišnic. | 5 delovnih dni od izvedbe meritev | 300 € / dan (vsak začeti dan) |

V poglavju 3.4 »Razpoložljivost (SLA)« v Tehničnih specifikacijah je določena zahtevana razpoložljivost informacijske rešitve eTTL in pogodbena kazen, ki se ponudniku obračunajo ob prekoračenju navedenega SLA (50 EUR za vsako začeto minuto).

V poglavju 4.6 »Podpora« v Tehničnih specifikacijah so določeni odzivni časi in časi odprave napak, ki jih opredeljuje naslednja tabela, sicer se mu obračunajo navedene pogodbene kazni:

| Stopnja napake in prioritete | Vpliv | Opis | Odzivni čas | Čas odprave napake | Pogodbena kazen ob presežku časa odprave napake |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kritična | zelo visok | Popolna odpoved delovanja storitev ali poglavitnega dela storitev, ki preprečuje uporabo ključnih delov informacijske rešitve vsem uporabnikom. | 1 ura | 2 uri | 2.500 € / uro (vsaka začeta ura) |
| visoka | visok | Delna odpoved delovanja storitev ali poglavitnega dela storitev, ki resno vpliva na uporabo ključnih delov informacijske rešitve skupini uporabnikov. | 2 uri | 4 ure | 1.500 € / uro (vsaka začeta ura) |
| srednja | srednji | Oteženo delovanje storitev, ki ne vpliva kritično na uporabo ključnih delov informacijske rešitve pri skupini ali posameznem uporabniku, zahteva za spremembo. | 4 ure | 8 ur | 100 € / uro (vsaka začeta ura) |
| nizka | nizek | Napaka, ki ne vpliva na uporabo ključnih delov informacijske rešitve, zahteva za spremembo. | 1 delovni dan | 2 delovna dneva | 100 € / dan (vsak začeti dan) |

  - člen

(obveznosti izvajalca)

Izvajalec se zavezuje, da bo:

- vse svoje obveznosti po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke ob upoštevanju določil pogodbe, razpisne dokumentacije, Tehničnih specifikacij in preostalih sestavnih delov te pogodbe, veljavnih predpisov, pri čemer mora skrbeti, da bo izvedba storitev opravljena ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenimi strankami;

- opravil vse storitve v skladu s to pogodbo in v postavljenih rokih;

- izvajal pogodbene obveznosti s priglašenim kadrom oz. v primeru njihove zamenjave, s kadrom, ki izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije in je bil s strani naročnika predhodno potrjen;

- naročniku po predhodnem pozivu posredoval dodatne informacije o poteku dobave in izvedbe storitev;

- zagotovil vse tehnične, materialne in kadrovske vire, ki so potrebni za izpolnitev pogodbe;

- sodeloval v postopku testiranja informacijske rešitve eTTL, kot tudi drugih informacijskih rešitev (npr. HIS, CRPP) v obsegu, kot bo to potrebno za namen izvedbe integracij z informacijsko rešitvijo eTTL;

- upošteval delovna navodila in zahteve naročnika in upravljavca, sodeloval z naročnikom in upravljavcem ter s tretjimi osebami s ciljem, da prevzete obveznosti izpolni kakovostno, pravočasno in brez napak;

- pooblaščenim predstavnikom naročnika in upravljavca omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih storitev in upošteval njihova utemeljena navodila;

- sproti popravljal in dopolnjeval način izvedbe storitev, če naročnik ali upravljavec ugotovita oziroma se izkaže, da je izvajalčev način izvajanja storitev pomanjkljiv ali nepravilen;

- varoval interese naročnika in upravljavca, ji sproti obveščal o vseh okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev pogodbenih obveznosti, ter jima na zahtevo dajal pojasnila glede izpolnjevanja pogodbe;

- izvajal pogodbene obveznosti s priglašenim kadrom oz. v primeru njihove zamenjave, s kadrom, ki izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije in je bil s strani naročnika predhodno potrjen;

- pri izvajanju pogodbenih obveznosti racionalno uporabljal napredne ter najustreznejše informacijske tehnologije in metode po načelu dobrega gospodarja ter na svoje stroške pridobiti vsa potrebna potrdila in druga dokazila o kvaliteti ter neoporečnosti informacijske tehnologije in kakovosti opravljenih storitev;

- spoštoval veljavno zakonodajo s področja varovanja poslovnih prostorov, delovne opreme, varstva podatkov in varstva pri delu.

Izvajalec je dolžan zagotavljati, da komunikacija med izvajalčevimi kadri z naročnikom in upravljavcem poteka v slovenskem jeziku.

Sestanki potekajo v prostorih naročnika oziroma upravljavca ali na daljavo (videokonferenca). Vsi usklajevalni in delovni sestanki se dokumentirajo. Zapisnike pripravi izvajalec. Za udeležbo na sestankih izvajalec ni upravičen do posebnega plačila ali nadomestila za potne stroške.

  - člen

(obveznosti naročnika in upravljavca)

Naročnik in upravljavec se obvezujeta, da bosta:

- sodelovala z izvajalcem z namenom, da se prevzete obveznosti izvršijo v dogovorjeni vsebini, pravočasno in v obojestransko korist;

- pravočasno obveščala izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih pogodbenih obveznosti;

- zagotovila ustrezno spremljanje in nadzor izvedbe aktivnosti po tej pogodbi;

- zagotovila razpoložljivost svojih kadrov, ki bodo potrebni za uspešno izvedbo aktivnosti po tej pogodbi;

- zagotovila razpoložljivost obstoječe dokumentacije in drugih informacijskih virov, ki so potrebni za izvedbo nalog;

- izvajala svoje obveznosti in naloge v dogovorjenih rokih.

Upravljavec se dodatno obvezuje, da bo:

  - pooblaščenim osebam izvajalca omogočil dostop do vseh potrebovanih prostorov in opreme, v terminih, ki jih dogovorita upravljavec in izvajalec sporazumno;

  - omogočil sodelovanje svojega osebja (IT, skrbnik sistema, ključni uporabniki) na zahtevo izvajalca;

  - pooblaščenim osebam izvajalca omogočil dostop do vseh potrebovanih prostorov in opreme, v terminih, ki jih dogovorita upravljavec in izvajalec;

  - skrbel za primerne pogoje za namestitev opreme na lokaciji (npr. električni priključki, internetna povezava), kjer je zahtevana namestitev s strani izvajalca.

  - člen

(podizvajalci)

Izvajalec bo dela izvedel brez podizvajalcev.

- ALI -

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci:

| Št. | Podizvajalec (naziv in sedež, zakoniti zastopnik) | Kontaktni podatki | Opis del (del naročila, ki ga prevzame podizvajalec) | Vrednost oddanih del (v EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Naročnik je dolžan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, za kar podizvajalec predloži pisno soglasje, ki je sestavni del pogodbe.

Izvajalec je dolžan svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojega(jih) podizvajalca(ev), ki jih je predhodno potrdil.

Če neposrednega plačila podizvajalec ni zahteval, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena tudi podatke:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ali izjavo o razlogih za izključitev ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog zamenjave podizvajalca tudi, če bi bil nominiran kader, ki kot nominirani strokovnjak sodeluje že v postopku javnega naročila za »Strokovna pomoč naročniku na projektih za digitalizacijo zdravstva«, št. JN002277/2025«. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

  - člen

(zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti)

Izvajalec se zaveže, da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev pogodbenih obveznosti najkasneje v osmih (8) delovnih dneh od sklenitve pogodbe naročniku predložil originalno, brezpogojno, nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje finančne inštitucije (banke ali zavarovalnice) s sedežem v EU, plačljivo na prvi poziv, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z veljavnostjo najmanj 60 dni po zaključku pogodbenih obveznosti izvajalca, v višini 10 % od skupne dejanske oziroma ocenjene pogodbene vrednosti z DDV, ki je določena v pogodbi.

Izvajalec lahko predloži finančno zavarovanje s krajšim rokom veljavnosti, kot je določen v prvem odstavku, vendar mora v tem primeru najpozneje 30 dni pred iztekom veljavnosti predloženega finančnega zavarovanja predložiti novo finančno zavarovanje ali dodatek k že predloženemu, tako da bo naročnik ves čas trajanja pogodbe in še 60 dni po njenem zaključku razpolagal z veljavnim finančnim zavarovanjem. Naročnik si pridržuje pravico unovčiti predloženo finančno zavarovanje, v kolikor izvajalec ne bo pravočasno naročniku predložil podaljšanja predloženega finančnega zavarovanja ali novega finančnega zavarovanja.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih obveznosti, kvaliteta in količina, mora izvajalec ob podpisu aneksa k tej pogodbi dostaviti naročniku novo ali spremenjeno finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene cene. Če izvajalec v desetih (10) dneh od sklenitve aneksa k tej pogodbi ne bo predložil ustreznega finančnega zavarovanja skladnega z določili te pogodbe, lahko naročnik unovči predloženo finančno zavarovanje in odstopi od pogodbe.

V primeru, da izvajalec v ponudbi nastopa skupaj s podizvajalci, mora finančno zavarovanje, ki ga izvajalec izda naročniku za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti kriti tudi obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči v naslednjih primerih:

- v znesku terjatve, ki jo ima naročnik do izvajalca:

- če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kakovosti, količini ali roku ali v skladu z razpisno in ponudbeno dokumentacijo;

- če izvajalec ali naročnik odstopi od pogodbe za izvedbo javnega naročila;

- izvajalec povzroči z razlogom na svoji strani, da naročnik prekine oziroma odstopi od pogodbe;

- če se bo tekom izvajanja javnega naročila zgodilo, da bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;

- v primeru uveljavitve katerekoli pogodbene kazni po tej pogodbi;

- če izvajalec svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika;

- če izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ne opravlja kvalitetno in strokovno ter s priglašenim kadrom, ki izpolnjuje pogoje iz javnega naročila;

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima izvajalec sedež.

- v polnem znesku finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru namen zavarovanja pogodbene kazni:

- če izvajalec odstopi od pogodbe za izvedbo javnega naročila;

- če izvajalec naročniku ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja, čeprav so podani pogoji, da naročnik to lahko zahteva;

- če bo naročnik odstopil od pogodbe zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik odstopil od pogodbe zaradi zamude na strani izvajalca;

- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov;

- če se bo tekom izvedbe javnega naročila več kot dvakrat zgodilo, da bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;

- če naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar bi moral naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali če naročnik utrpi kakšne druge posledice;

- če naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku osmih (8) dni po pozivu naročnika.

Če naročnik finančno zavarovanje unovči, mu mora izvajalec nemudoma, najkasneje pa v desetih (10) dneh po unovčitvi predložiti novega, skladno s to pogodbo. Navedeno ne velja v primeru, da je bilo finančno zavarovanje unovčeno zaradi odstopa od pogodbe s strani naročnika.

Če izvajalec v roku, ki je določen s to pogodbo, ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja iz tega člena, je dolžan izvajalec naročniku plačati pogodbeno kazen v višini deset odstotkov (10 %) od skupne pogodbene vrednosti (brez DDV).

Unovčitev finančnega zavarovanja ne izključuje pravice naročnika, da zahteva povrnitev celotne nastale škode ali stroškov, četudi ti presegajo vrednost finančnega zavarovanja.

  - člen

(finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku)

Izvajalec je dolžan najpozneje ob prenosu v produkcijsko okolje (skladno s 14. členom te pogodbe) naročniku izročiti nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku, ki bo izdano po Enotnih pravilih za garancije na poziv, v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV, sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno, naročnik pa bo unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Predloženo finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv, ter njegova vsebina ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja v Prilogi 11 k tej pogodbi.

Veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku mora biti najmanj trideset (30) dni daljša od garancijskega roka.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku naročnik unovči, če izvajalec:

- v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak;

- če izvedena dela ali dobavljeno blago nimajo lastnosti, h katerim se je izvajalec zavezal ob predložitvi ponudbe naročniku;

- če ima naročnik do izvajalca kakršnokoli terjatev, ki ni bila pobotana iz drugih virov ali plačana s strani izvajalca.

  - člen

(poslovna skrivnost)

Izvajalec se zavezuje, da bo vse podatke, dejstva in listine naročnika in upravljavca, s katerimi bo prišel v stik ob izvajanju te pogodbe, skrbno varoval in jih ne bo razkril tretji osebi tudi po opravljeni storitvi. Izvajalec se zavezuje, da rezultati dela ne bodo uporabljeni za druge namene.

Izvajalec zagotavlja, da bo on sam in vse osebe, ki pri izvajanju te pogodbe nastopajo na njegovi strani, vse informacije, ki jih pridobijo ali ustvarijo pri izvajanju te pogodbe, ves čas varovali kot poslovno skrivnost in jih ne bodo razkrivali tretjim osebam.

Informacije v zvezi z komunikacijskim omrežjem in aplikacijami državnih organov, do katerih pride med svojim delom izvajalec, le-ta ne sme uporabljati za druge namene in izven obsega te pogodbe.

Vse pogodbene storitve bo izvajalec izvajal le v dogovorjenih časovnih okvirih in s soglasjem ter vednostjo naročnika in upravljavca. Vse aktivnosti, ki jih bo izvajal izvajalec, ne smejo ogroziti delovanja informacijskih sistemov državnih organov. V primeru ogrožanja delovanja informacijskih sistemov ali na zahtevo naročnika oziroma upravljavca mora izvajalec takoj prekiniti z aktivnostmi in po potrebi sodelovati pri vzpostavitvi prvotnega stanja.

Za morebitne kršitve obveznosti, določene v prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena, je izvajalec odškodninsko odgovoren.

Izvajalec naročniku omogoča izvajanje nadzora nad izvajanjem postopkov in ukrepov iz tega poglavja.

Pogodbene stranke se zavezujejo k varovanju poslovnih skrivnosti v skladu z vsakokratno veljavnim predpisom, ki ureja varstvo poslovnih skrivnosti.

  - člen

(varovanje in zaščita podatkov)

Izvajalec se je dolžan seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika in upravljavca glede varovanja in zaščite podatkov. Naročnik je dolžan izvajalca obvestiti o spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov. Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo le-ti ravnati z največjo mero skrbnosti.

  - člen

(izjave o varovanju podatkov)

Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v roku 10 (desetih) dni od podpisa pogodbe posredoval izjave vseh kadrov, ki bodo sodelovali pri izvajanju storitev pogodbe, da bodo spoštovali in varovali vse (osebne, zaupne in poslovne) podatke, ki jim bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbe, skupaj z zasebnimi in identifikacijskimi podatki (tudi za morebitne podizvajalčeve kadre) /navede se v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci/ na obrazcu »Izjava o dolžnosti varovanja podatkov«.

  - člen

(varstvo osebnih podatkov)

Pogodbene stranke se zavezujejo, da bodo morebitne osebne podatke varovali in obdelovali v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/2022) in Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4. 5. 2016), vključno s 3. točko 28. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, v zvezi s čimer bosta upravljavec in izvajalec sklenila posebno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, vzorec katere je priložen k tej pogodbi v Prilogi 12.

Skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, pogodbene stranke soglašajo, da morebitnih osebnih podatkov ne bodo uporabljale v nasprotju z določili veljavnih predpisov. Pogodbene stranke bodo tudi zagotavljale pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevale morebitne zlorabe, v smislu določil navedenih predpisov.

Izvajalec se je dolžan seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika in upravljavca glede varovanja in zaščite osebnih podatkov. Naročnik in upravljavec sta dolžan izvajalca obvestiti o vsaki spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov.

Pogodbene stranke se zavezujejo, da bodo ves čas strogo varovale kot poslovno skrivnost vse podatke in informacije v zvezi z delom in poslovanjem pogodbenih strank, ki jih bodo na kakršenkoli način pridobile pri delu oziroma v zvezi z delom po tej pogodbi. Pogodbene stranke se zavezujejo, da bodo ves čas varovale tudi osebne podatke pridobljene pri delu oziroma v zvezi z delom po tej pogodbi v skladu nacionalno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Izvajalec se s to pogodbo zaveže, da bo vse podatke, dejstva in listine naročnika in upravljavca, s katerimi se bo seznanil v zvezi z izvedbo dela po tej pogodbi, skrbno varoval in jih ne bo razkril tretji osebni ali uporabil v svojo korist, ne v času trajanja te pogodbe, niti kadarkoli po njenem prenehanju.

Informacije v zvezi s komunikacijskim omrežjem in aplikacijami državnih organov, do katerih pride med svojim delom izvajalec, le-ta ne sme uporabljati za druge namene in izven obsega te pogodbe.

Vse pogodbene obveznosti bo dobavitelj izvajal v dogovorjenih časovnih okvirih in s soglasjem ter vednostjo naročnika in upravljavca. Nobena od aktivnosti, ki jih bo izvajal izvajalec, ne sme ogroziti delovanja informacijskih sistemov državnih organov. V primeru ogrožanja delovanja informacijskih sistemov ali na zahtevo naročnika in upravljavca mora izvajalec takoj prekiniti z aktivnostmi in po potrebi sodelovati pri vzpostavitvi prvotnega stanja.

Za morebitne kršitve obveznosti je izvajalec odškodninsko odgovoren, ne glede na dogovorjeno pogodbeno kazen.

Izvajalec naročniku in upravljavcu omogoča izvajanje nadzora nad izvajanjem postopkov in ukrepov iz tega člena.

Na podlagi Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost, popravka Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost, Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21) ter na tej osnovi sprejetih aktov za izvajanje NOO, koordinacijskega organa ter Priročnika izvajanja in spremljanja projektov Mehanizma za okrevanje in odpornost Ministrstva za zdravje, december 2022, RS, Ministrstvo za zdravje pridobiva, evidentira, obdeluje in hrani osebne podatke. Zbiranje in obdelava osebnih podatkov se izvaja izključno za namen revizije, nadzora in za zagotovitev primerljivih informacij o porabi sredstev v zvezi z ukrepi za izvajanje reform in naložb v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost. V okviru postopkov dodeljevanja in porabe sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost se bodo zbirali in obdelovali naslednji osebni podatki: ime, priimek in rojstni datum dejanskih lastnikov prejemnika sredstev ali izvajalca. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki pri izvajanju projektov NOO, so končni prejemniki oz. lastniki končnih prejemnikov/izvajalcev (podatke skladno z 22. členom Uredbe EU 2021/241 ime, priimek in rojstne podatke), ki so pravne osebe javnega ali zasebnega prava, in s prijavitelji/končnimi prejemniki povezane fizične osebe, kadar te sodelujejo pri nalogah prijavitelja/končnega prejemnika. Prijavitelj/končni prejemnik mora pred prijavo na javni razpis/poziv/naročilo z njim povezane fizične osebe, ki bodo sodelovale pri prijavi in izvajanju operacije, obvestiti, da bo obdeloval njihove osebne podatke. Poleg tega mora v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) zagotoviti ustrezno pravno podlago za obdelavo. Obvestilna dolžnost prijavitelja/končnega prejemnika in zagotovitev ustrezne pravne podlage od z njim povezanih fizičnih oseb velja za prijavitelja/končnega prejemnika celotno obdobje izvajanja projekta NOO in tudi za obdobje hranjena dokumentacije navedenem v 28. členu Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost. Ob upoštevanju rokov za hranjenje dokumentacije, določenih s strani EK, je treba upoštevati tudi veljavne nacionalne predpise. Prijavitelj/končni prejemnik mora o obdelavi osebnih podatkov obvestiti vse z njim povezane fizične osebe, ki bodo k izvajanju projekta NOO pristopile po začetku izvajanju projekta NOO ter od teh oseb zagotoviti ustrezne pravne podlage za obdelavo. RS, Ministrstvo za zdravje bo osebne podatke hranilo in obdelovalo izključno za namen pridobitve in koriščenje sredstev za izvajanje NOO, dodelitve sredstev NOO, izvedbe administrativnega preverjanja in drugih preverjanj pri izvajanju NOO.

  - člen

(varstvo pred zahtevki tretjih oseb)

Izvajalec jamči, da njegova izvedba te pogodbe ne krši intelektualnih ali drugih pravic tretjih oseb (vključno s patenti, licencami, poslovnimi skrivnostmi, avtorskimi pravicami, pravicami blagovne znamke, logotipov, industrijskega oblikovanja, ipd.).

Izvajalec bo ščitil naročnika pred morebitnimi zahtevki, izgubami, obveznostmi, škodami ter stroški (vključno s stroški za odvetnike in pooblaščene strokovnjake), ki bi nastali zaradi zahtevkov tretjih po lastništvu ali drugih pravicah na dobavljenih izvajalčevih izdelkih, njihovih delih ali storitvah vključno s tožbami zaradi kršitev pravic intelektualne lastnine. Če izvajalec izgubi pravico do uporabe katerega koli dela svojega dobavljenega izdelka ali storitve, bo izvajalec na svoje stroške kupil za naročnika pravico za nadaljnjo uporabo izvajalčevega izdelka ali storitve ali zamenjal izdelek ali storitev s takim izdelkom ali storitvijo, ki ne bo sporna s stališča kršitev pravic intelektualne lastnine, ali spremenil izdelek ali storitev, tako, da ne bo sporno s stališča kršitev pravic intelektualne lastnine.

  - člen

(varstvo pravic intelektualne lastnine in znanja)

Pogodbene stranke so sporazumne, da se vse materialne avtorske in sorodne pravice, morebitne druge pravice, zlasti lastninske pravice, pravice intelektualne lastnine in druge premoženjske pravice na delu, storitvah in rezultatih storitev, ki so predmet te pogodbe in nastajajo v okviru izvajanja pogodbe s strani izvajalca, z dnem plačila prenesejo na naročnika neizključno, v celoti in neomejeno. Naročnik ima v vsakem primeru pravico do uporabe s to pogodbo določenih storitev vzdrževanja tudi po poteku veljavnosti pogodbe. Enako velja, če pride do predčasne prekinitve pogodbe iz razlogov na strani izvajalca. Vse pravice iz tega člena se na naročnika prenesejo za ves čas trajanja pravic in na območju celega sveta.

V primeru predčasne prekinitve te pogodbe ali aneksov k tej pogodbi iz kateregakoli razloga se na naročnika prenesejo pravice iz prejšnjega odstavka tega člena, za storitve in rezultate storitev, ki so bile že izročene naročniku v celoti, delno ali pa jih še ni prejel, v sorazmerju z zneskom, ki ga je naročnik za storitve že plačal izvajalcu.

Glede delov avtorskega dela (informacijske rešitve eTTL), ki bodo razviti v okviru izvajanja te pogodbe in Pogodbe o vzdrževanju informacijske rešitve eTTL, naročniku pripada izključna in prenosljiva pravica uporabe (ekskluziva). Naročnik izvajalcu lahko dovoli, da te dele produkta delno ali v celoti trži, če s tem niso prizadete naročnikove pravice. V takem primeru se medsebojne pravice in obveznosti glede skupnih produktov uredijo z aneksom k tej pogodbi ali s posebno pogodbo.

Glede delov avtorskega dela (informacijske rešitve eTTL), ki jih izvajalec ponuja tudi ostalim strankam (naročnikom) in torej predstavljajo del izvajalčeve komercialne »off the shelf« rešitve, naročnik izvajalcu dovoljuje, da te dele produkta še naprej prosto trži (v tem delu torej ne velja ekskluziva).

Dobavitelj bo v roku petnajst (15) dni od sklenitve pogodbe naročniku in upravljavcu dostavil seznam funkcionalnosti informacijske rešitve eTTL, zahtevanih v Tehničnih specifikacijah, iz katerega bo jasno razvidno, (i) katere funkcionalnosti izvajalec ponuja tudi ostalim strankam (naročnikom) in torej predstavljajo del izvajalčeve komercialne »off the shelf« rešitve, in (ii) katere funkcionalnosti bodo razvite v okviru izvajanja te pogodbe in Pogodbe o vzdrževanju informacijske rešitve eTTL. Ta seznam, potrjen s stani naročnika in upravljavca, bo podlaga za opredelitev pravic na posameznih delih avtorskega dela (informacijske rešitve eTTL) skladno s prejšnjim odstavkoma tega člena. Naročnik in upravljavec si pridržujeta pravico od dobavitelja zahtevati, da izkaže, da funkcionalnosti iz točke (i) res ponuja ostalim strankam (naročnikom) in torej predstavljajo del izvajalčeve komercialne »off the shelf« rešitve.

  - člen

(dvojno financiranje)

Noben izdatek, ki je nastal v zvezi s pogodbo, ne sme biti dvojno financiran iz kakršnih koli drugih evropskih in/ali nacionalnih sredstev. To pomeni, da se za iste izdatke ne sme dvakrat zahtevati povračila, niti jih vključiti v več podaktivnosti in/ali uporabljati že odobrenega sofinanciranja EU.

  - člen

(pravice intelektualne lastnine in licence)

Izvajalec zagotavlja, da je na vseh avtorskih delih, in drugih predmetih pravic intelektualne lastnine, ki so potrebni za izpolnitev te pogodbe, pridobil vse materialne avtorske ali druge pravice, ki jih potrebuje za podelitev licenc na naročnika ali drugo osebo skladno s tem členom in da so te pravice proste vsakršnih obremenitev ali drugih pravic tretjih oseb.

Naročnik z vsako namestitvijo vsakega dela informacijskih rešitev, ki so predmet te pogodbe ali Pogodbe o vzdrževanju informacijske rešitve eTTL in predstavljajo avtorsko delo oziroma drugo obliko intelektualne lastnine izvajalca ali tretjih oseb, na infrastrukturo naročnika ali infrastrukturo druge osebe po njegovem navodilu, pridobi na vsakem od teh delov informacijskih rešitev neizključno in vsebinsko neomejeno, ter časovno in geografsko omejeno licenco, ki mu zagotavlja pravico do uporabe vseh informacijskih rešitev in njenih delov, ki so predmet te pogodbe, v polni funkcionalnosti, kot je podrobneje določeno v Tehničnih specifikacijah (v tej pogodbi poimenovano tudi kot: »licenca eTTL«). Časovna omejenost licence eTTL pomeni, da je licenca podeljena za celotno trajanje materialnih avtorskih pravic, ki so predmet izkoriščanja skladno s podeljeno licenco, geografska omejenost pa pomeni, da je licenca omejena na nudenje storitev na območju Republike Slovenije.

Pravica do uporabe po prejšnjem odstavku vključuje in ni omejena na:

- uporabo informacijske rešitve eTTL, za vse primere in na vse načine za potrebe naročnika in končnih uporabnikov predmeta pogodbe;

- spreminjanje, obdelavo in nadgradnjo informacijske rešitve eTTL ter uporabo takšnega spremenjenega, obdelanega in nadgrajene informacijske rešitve eTTL, vse za potrebe naročnika in končnih uporabnikov predmeta pogodbe;

- vzdrževanje informacijske rešitve eTTL dela za potrebe naročnika in končnih uporabnikov predmeta pogodbe;

- reproduciranje kopij informacijske rešitve eTTL v neomejeni količini za lastne potrebe naročnika in končnih uporabnikov predmeta pogodbe, vključno s kopiranjem in shranjevanjem v kakršni koli obliki (vključno z elektronsko);

- dajanje na voljo javnosti v največjem možnem obsegu, kot je določeno in omogočeno z veljavnim Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah, vključno z dajanjem na voljo javnosti z uporabo naprednih IKT tehnologij (vključno s prenosom ali oddajanjem avtorskopravno zaščitenega dela ali njegovih delov s sprejemom in prikazovanjem, vključno z računalniškimi video zasloni, monitorji, in sicer prek globalnega računalniškega omrežja) ali kakšnega drugega omrežja;

- pravico do podeljevanja podlicence, ki je omejena na dostop in uporabo informacijske rešitve eTTL po lastni presoji, vsem obstoječim ali bodočim javnim in zasebnim zdravstvenim zavodom, koncesionarjem in drugim javnim in zasebnim subjektom, ki so ali niso izrecno zajeti v faze implementacije v skladu z 9. členom in s Tehničnimi specifikacijami; te podlicence so neizključne, neprenosljive ter časovno in geografsko omejene enako kot sama licenca po tej pogodbi;

- vsakršno drugo uporabo avtorskega dela in informacijskih rešitev, ki je potrebna za uresničitev namena te pogodbe.

Pravica do uporabe, ki jo omogoča licenca eTTL po prejšnjem odstavku, vključuje tudi vsa enakovrstna razpolaganja s spremembami, modifikacijami in nadgradnjami informacijske rešitve eTTL.

Naročnik lahko pridobljeno licenco eTTL izvršuje sam ali preko svojih pogodbenih partnerjev.

Upoštevaje določbo 40. člena te pogodbe je licenca eTTL prenosljiva na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ali drugo osebo, ki bi jo ustanovila Republika Slovenija, NIJZ, druga oseba javnega prava, nosilec javnega pooblastila ali katerakoli druga pravna oseba in ki bi opravljala dejavnost, povezano z digitalizacijo slovenskega zdravstva. Izvajalec se zavezuje, da bo za tak prenos licence eTTL zagotovil vsa potrebna soglasja imetnikov avtorskih pravic na posameznih sestavnih delih informacijske rešitve eTTL, ki je predmet te pogodbe.

Izvajalec se zaveže, da bo v primeru, če tretja oseba zatrjuje, da posamezen izdelek, ki je predmet te pogodbe, krši pravice intelektualne lastnine te tretje osebe, naročnika varoval pred tem zahtevkom na svoje stroške in bo plačal vse stroške in škodo, ki bi jih sodišče dokončno prisodilo ali bi bili vključeni v poravnavo, ki jo je potrdil izvajalec, pod pogojem, da naročnik izvajalca v razumnem roku obvesti o zahtevku ter omogoči izvajalcu, da spremlja obrambo in z njim sodeluje v obrambi in v kakršnihkoli s tem povezanih pogajanjih glede poravnave.

Če pride do takšnega zahtevka ali se zdi mogoče, da bo do njega prišlo, izvajalec naročniku omogoči nadaljnjo uporabo izdelka ali spremembo ali zamenjavo izdelka s takšnim, ki mu je vsebinsko vsaj enakovreden.

Vsi izdelki ter pridobljeni in obdelani podatki, ki nastanejo ali so uporabljeni v okviru te pogodbe, so last naročnika za nemoteno in neprekinjeno uporabo tudi po prenehanju te pogodbe (ali v primeru sporov) v obsegu, kot je to dovoljeno skladno z veljavno zakonodajo.

V pogodbeni ceni za licenco eTTL v 6. členu te pogodbe so vsebovana vsa nadomestila za prenos licenc in drugih pravic po tem členu.

Izvajalec ne odgovarja za posledice sprememb, prilagoditev, priredb oziroma drugačnih predelav stvaritev izvajalca, ki jih ne izvede izvajalec.

Vse znanje (know-how), nezaščitene pravice s področja intelektualne lastnine, ideje, načela, koncepte, metode, postopke in programsko kodo, ki jih je izvajalec predstavil naročniku in upravljavcu v okviru izvajanja pogodbe in niso bili uporabljeni neposredno v končnih izdelkih po tej pogodbi, predstavljajo poslovno skrivnost izvajalca in sta jih naročnik in upravljavec dolžna varovati ter jih ne smeta uporabljati sama v nasprotju s pogodbo ali jih posredovati oziroma dopustiti dostopa do njih tretjim osebam.

  - člen

(deponiranje programske kode)

Izvajalec bo deponiral izvorno kodo informacijske rešitve eTTL ter vso pripadajočo dokumentacijo (uporabniško, tehnično, namestitveno, izhodiščne konfiguracijske datoteke ipd.) na naslednji način:

- pri notarju, ki bo deloval kot neodvisna tretja oseba: za celotno licencirano informacijsko rešitev eTTL, torej tako (i) za dele informacijske rešitve eTTL, ki jih izvajalec ponuja tudi ostalim strankam (naročnikom) in torej predstavljajo del izvajalčeve komercialne »off-the-shelf« rešitve, kot tudi (ii) za dele informacijske rešitve eTTL, ki bodo razviti v okviru izvajanja te pogodbe in Pogodbe o vzdrževanju informacijske rešitve eTTL;

- v odložišče upravljavca (NIJZ) v okolju eZdravje: za dele informacijske rešitve eTTL, ki bodo razviti v okviru izvajanja te pogodbe in Pogodbe o vzdrževanju informacijske rešitve eTTL.

Izvajalec se zavezuje, da bo deponiral programsko kodo, vključno z vsemi potrebnimi dokumenti, na način, določen v tej pogodbi. Naročnik in upravljavec si pridržujeta pravico preveriti, ali je bilo deponiranje opravljeno ustrezno in skladno z zahtevami iz tega člena.

Deponirana programska koda bo vključevala vse različice in popravke, ki nastanejo v času trajanja pogodbe. Izvajalec mora zagotavljati, da bo deponirano programsko kodo ponovno deponiral ob vsaki večji spremembi kode, najmanj pa enkrat (1-krat) letno. O vsakem deponiranju bo izvajalec nemudoma obvestil naročnika in upravljavca.

Izvajalec bo za namen ločenega deponiranja programske kode pri notarju in v odložišču upravljavca zagotovil, da bo programsko kodo (i) za svojo komercialno »off-the-shelf« rešitev in (ii) za dele rešitve eTTL, ki bodo razviti v okviru izvajanja te pogodbe ter Pogodbe o vzdrževanju informacijske rešitve eTTL, vodil ločeno, na način, da bo možno deponiranje, kot je zahtevano v tej pogodbi (npr. vodenje kode v ločenih vejah (angl. branches) ali repozitorijih).

Izvajalec bo v odložišče upravljavca deponiral programsko kodo v obliki, ki omogoča njen nemoten razvoj in uporabo s strani naročnika oziroma upravljavca. Deponiranje bo izvedeno na način, da bo naročnik oziroma upravljavec v primeru potrebe lahko prevzel in nadaljeval z uporabo ter razvojem informacijske rešitve eTTL brez vpliva na intelektualno lastnino izvajalca.

Pri notarju deponirana programska koda bo naročniku in upravljavcu na voljo, če bo prišlo do katerega koli od naslednjih dogodkov (z navedbo dokazil, ki so pogoj za sprostitev notarske deponacije):

- Stečaj, likvidacija ali drugi postopki: Če izvajalec ne more izpolniti svojih obveznosti zaradi stečaja, likvidacije ali drugih postopkov, ki onemogočajo izvajanje pogodbenih obveznosti – dokazilo: sklep o začetku stečajnega, likvidacijskega ali drugega postopka nad izvajalcem.

- Neizvedba popravil ali posodobitev: Če izvajalec ne izvede potrebnih popravil, posodobitev ali vzdrževanja informacijske rešitve eTTL v dogovorjenih rokih, kljub pisnemu opominu naročnika  – dokazilo: pisni opomin naročnika izvajalcu s pozivom k izvedbi potrebnih popravil ali posodobitev ali vzdrževanja informacijske rešitve eTTL.

- Neizvedba implementacije: Po izteku roka za dokončanje pogodbenih obveznosti brez dogovorjene implementacije informacijske rešitve eTTL – dokazilo: izjava naročnika, da v rokih iz 9. člena te pogodbe niso bili potrjeni Zapisnik o prenosu v produkcijsko okolje oziroma Primopredajni zapisniki, predvideni v točki 2 tega člena (Implementacija eTTL (vključno z uvedbo)).

- Nezagotavljanje varnostnih standardov: Če izvajalec ne zagotovi ustreznih varnostnih ukrepov za zaščito informacijske rešitve eTTL, kar bi lahko ogrozilo podatke ali delovanje sistema – dokazilo: vodstveni povzetek varnostnega pregleda zunanjega izvajalca, iz katerega izhaja, da so v informacijski rešitvi eTTL pomanjkljivosti, ki lahko ogrozijo podatke ali delovanje sistema.

- Nepredložitev EU certifikatov in dokazila o oznaki CE: Če izvajalec najkasneje v dveh (2) letih od sklenitve te pogodbe naročniku ne predloži ustreznih EU certifikatov priglašenega organa in dokazila o oznaki CE, skladno s 16. členom te pogodbe – dokazilo: izjava naročnika, da izvajalec ni izpolnil svoje obveznosti iz 16. člena te pogodbe.

V primeru uveljavitve zgoraj navedenih pogojev bo naročnik pri notarju zaprosil za sprostitev deponirane programske kode. Notar bo po preveritvi pogojev sprostil kodo naročniku, ki bo takoj prejel dostop do celotne deponirane programske kode.

Stroški deponiranja programske kode pri notarju in vse z njim povezane pristojbine bo nosil izvajalec.

Izvajalec jamči, da programska koda, ki se deponira, ne krši nobenih avtorskih pravic, licenčnih pravic ali drugih intelektualnih lastnin drugih oseb. Naročnik in upravljavec bosta kodo obravnavala kot zaupno in jo bosta uporabljala izključno v okviru tega pogodbenega razmerja.

Izvajalec mora naročniku in upravljavcu zagotoviti brezplačen dostop do programske kode tako, da jima bo le-ta na voljo v primeru prekinitve pogodbenega razmerja.

Obveznosti iz tega člena veljajo tako v celotnem trajanju te pogodbe kot v Pogodbe o vzdrževanju informacijske rešitve eTTL, vzorec katere je priložen k tej pogodbi kot Priloga 9.

  - člen

(hramba)

Pogodbene stranke morajo na varen in urejen način hraniti vse dokumente in račune, ki se nanašajo na aktivnost in z njim povezano financiranje, vsaj 5 let po zaključku projekta.

Praviloma je mogoče uporabiti tudi primerne slikovne in podatkovne medije v primeru, da gre za popolno, urejeno in vsebinsko identično reprodukcijo, ki je v celoti skladna z originalom in je primerna za revizijo ter je dostop do nje mogoč kadarkoli do konca obdobja hrambe.

Po zaključku pogodbe morajo pogodbene stranke hraniti dokumentacijo tako, da je mogoče v vsakem trenutku zagotavljati ustrezno revizijsko sled. Hranjenje dokumentacije poteka skladno z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih in Uredbo (EU) št. 1303/13.

Pogodbene stranke bodo omogočile dostop do dokumentacije organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU. Kadarkoli in na prvi poziv bodo predložile vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost stroškov ter pravilnost postopkov in učinkovitost izvajanja pogodbe, pri čemer vsak organ nadzor opravlja samostojno in ugotovitve enega organa v ničemer ne prejudicirajo odločitev ostalih nadzornih organov.

Izvajalec mora poskrbeti za spoštovanje določb o hrambi in revizijski sledi s strani vseh svojih podizvajalcev in/ali partnerjev.

  - člen

(predstavnika pogodbenih strank)

Pogodbene stranke imenujejo svoje predstavnike z namenom zagotoviti jasne in dostopne kanale komunikacije, sodelovanja, dajanja informacij in tekočega usklajevanja pri izvrševanju pogodbe.

Odgovorni predstavnik naročnika po tej pogodbi/skrbnik pogodbe je ____________.

Namestnik odgovornega predstavnika naročnika/skrbnika pogodbe je ______________.

Odgovorni predstavnik upravljavca po tej pogodbi je __________________________________.

Namestnik odgovornega predstavnika upravljavca je _________________________________.

Odgovorni predstavnik izvajalca po tej pogodbi je __________________________________.

Namestnik odgovornega predstavnika izvajalca je _________________________________.

Pogodbene stranke zagotovijo, da so njihovi predstavniki pooblaščeni, da zanje podajajo izjave volje v zvezi z izvrševanjem te pogodbe. Če glede določenega vprašanja predstavnik stranke ni pooblaščen za dajanje izjav volje, mora to vnaprej posebej sporočiti nasprotni stranki. Morebitno zamenjavo odgovornega predstavnika oziroma njegovega namestnika lahko pogodbena stranka opravi samo s pisnim sporočilom preostalima strankama.

  - člen

(prenehanje pogodbe)

Ta pogodba preneha veljati (razen za obveznosti, ki izhajajo iz garancije):

- z izvedbo vseh pogodbenih obveznosti izvajalca in izpolnitvijo plačilnih obveznosti naročnika;

- če jo pogodbene stranke sporazumno razvežejo;

- če se kadarkoli med trajanjem pogodbe izkaže, da informacijska rešitev eTTL ne ustreza zahtevam Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih (Medical Device Regulation, MDR) oziroma drugim regulatornim zahtevam, ki bi urejali delovanje informacijske rešitve eTTL;

- če zaradi ukrepov ali zahtev tretjih subjektov (npr. inšpekcijskih organov) informacijske rešitve eTTL ni dovoljeno uporabljati;

- če naročnik ugotovi nepravilno ali nekvalitetno izvajanje ali izvedbo pogodbenih obveznosti izvajalca, opravljanje dela na način, da je očitno ogrožen predvideni rok za dokončanje dela, ali druge kršitve pogodbe, in izvajalec kljub pozivu naročnika nepravilnosti ne odpravi v primernem roku, ki mu ga določi naročnik; v tem primeru ta pogodba preneha veljati z dnem, ko izvajalec prejme pisno obvestilo naročnika, da od pogodbe odstopa; odstop se sporoči pisno (priporočena pisemska pošiljka s povratnico). Ne glede na izvajalčev prevzem priporočene pisemske pošiljke se šteje, da je izvajalec seznanjen z obvestilom o odstopu v 20 dneh od pošiljanja priporočene pisemske pošiljke s povratnico.

Naročnik lahko prav tako odstopi od pogodbe v naslednjih primerih:

- če izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti v skladu z veljavnimi predpisi in standardi kakovosti;

- če izvajalec ne izpolni pogodbenih obveznosti v času ali na način, kot je bilo dogovorjeno;

- če izvajalec ne zagotovi potrebnih sredstev ali kadra za izvedbo pogodbenih obveznosti;

- če izvajalec ne odpravi napak ali nepravilnosti v pogodbenem izvajanju kljub večkratnim pozivom naročnika.

Naročnik lahko ne glede na določbe vsakokrat veljavnega zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v naslednjih okoliščinah (96. člen ZJN-3):

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji, Pogodbe o delovanju Evropske unije in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Če naročnik odstopi od te pogodbe iz razloga, ki je na strani izvajalca, mora izvajalec kriti škodo, ki jo zaradi odstopa utrpi naročnik. Izvajalec ima v primeru odstopa pravico do plačila za kvalitetno opravljene storitve, naročnik pa mu zaračuna razliko do morebitne višje cene, ki jo je za dokončanje storitev zaračunal drug izvajalec, manipulativne stroške v višini največ 5 % pogodbene vrednosti storitev, ki jih je opravil drug izvajalec, in morebitno nadomestilo za drugo škodo do popolne odškodnine, ki jo je zaradi nepravilnega, nekvalitetnega izvajanja ali izvedbe storitev ali zamujanja s storitvami utrpel naročnik.

Naročnik ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala izvajalcu zaradi odpovedi pogodbe, ki izhaja iz razlogov na strani izvajalca.

Za plačilo zneskov, določenih po tem členu, naročnik izvajalcu izstavi zahtevek, ki ga je dolžan poravnati v roku 30 dni od njegovega prejema.

V primeru odstopa od pogodbe s strani naročnika iz razlogov na strani izvajalca se šteje, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti skladno z določili te pogodbe, zaradi česar je naročnik z odstopom upravičen unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

  - člen

(pogodbene kazni)

Pogodbene kazni za morebitne zamude oziroma neizpolnitve obveznosti izvajalca po tej pogodbi so določene v tej pogodbi in Tehničnih specifikacijah, v poglavjih 3.3 »Zmogljivost in odzivnost«, 3.4 »Razpoložljivost (SLA)« in 4.6 »Podpora« ter v njihovih podpoglavjih.

Če izvajalec zamuja z izpolnitvijo katere koli druge svoje pogodbene obveznosti, ki niso vključene v ureditev po prvem odstavku tega člena, in razlog za zamudo ne izvira iz sfere naročnika, mu lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,1 odstotka (0,1 %) celotne pogodbene vrednosti (brez DDV) za vsak dan zamude, vendar ne več kot 10 % celotne pogodbene vrednosti (brez DDV). Naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel izpolnitev po tem, ko je izvajalec z izpolnitvijo zamujal.

Če izvajalec katere koli svoje obveznosti po tej pogodbi ne izpolni (pri čemer ne gre za izpolnitev z zamudo) ali jih izpolni z napako, ki je na poziv naročnika ne odpravi v celoti in v postavljenem roku, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 10 % celotne pogodbene vrednosti (brez DDV).

Obveznost plačila pogodbene kazni ni pogojena z nastankom škode naročniku. Če nastane naročniku škoda, lahko naročnik njeno povrnitev uveljavlja po splošnih pravilih odškodninske odgovornosti. Naročnik lahko poleg, ali namesto obračuna pogodbene kazni, na stroške izvajalca poveri dela drugemu izvajalcu.

Če izvajalec zamuja z izvajanjem storitev toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik, neodvisno od prejšnjih odstavkov tega člena, naroči nadomestno storitev pri drugem izvajalcu na stroške izvajalca te pogodbe s pribitkom 5 % vrednosti za kritje naročnikovih manipulativnih stroškov, in/ali odstopi od pogodbe.

Naročnik iz naslova pogodbene kazni, škode oziroma nadomestnih storitev izstavi izvajalcu račun, ki ga mora izvajalec plačati v roku 8 (osmih) dni od prejema. Izvajalec se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova zaračunane pogodbe kazni pobota z morebitnimi finančnimi obveznostmi naročnika do izvajalca po tej pogodbi.

  - člen

(socialna klavzula)

Ta pogodba preneha veljati, če se naročnik seznani z dejstvom, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca, ali če se naročnik seznani z dejstvom, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo ta o tem obvesti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, in ki ni daljši od 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ni daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, pri čemer bo naročnik nov postopek oddaje javnega naročila začel nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

  - člen

(protikorupcijska klavzula)

Pogodba, pri kateri kdo, v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali upravljavca obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali upravljavcu povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika ali upravljavca, posredniku naročnika ali upravljavca, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

  - člen

(možnost prenosa pogodbe)

Stranke ugotavljajo, da obstaja možnost, da bo dejavnost, ki je predmet te pogodbe, oziroma upravljanje s predmetom te pogodbe v času njene veljavnosti prenesena na drugega naročnika v pomenu 9. člena ZJN-3 ali drug gospodarski subjekt, ki opravlja ali bo opravljal dejavnost, povezano z digitalizacijo slovenskega zdravstva. Izvajalec soglaša, da se v primeru iz prejšnjega stavka pogodba lahko prenese na novega naročnika oz. upravljavca. Če prenos pogodbe na podlagi prejšnjega stavka ne bi bil mogoč, se izvajalec zavezuje skleniti pogodbo z novim naročnikom oz. upravljavcem pod enakimi pogoji za preostanek časa trajanja pogodbe, oziroma skleniti dogovor o prenosu pogodbe na novega naročnika oz. upravljavca.

  - člen

(pravno nasledstvo)

Stranke se dogovorijo, da se vse pravice in obveznosti iz te pogodbe prenesejo na pravne naslednike strank v primeru združitve, pripojitve, razdelitve, prenosa premoženja ali druge pravne spremembe, ki vpliva na status strank. Pravni nasledniki strank prevzamejo vse pravice in obveznosti iz te pogodbe in so zavezani k izpolnjevanju vseh določil te pogodbe, kot da bi bili prvotne stranke. Stranka, ki bo prenesla svoje pravice in obveznosti na pravnega naslednika, mora drugo stranko pisno obvestiti o prenosu v roku 30 dni pred predvidenim prenosom. Prenos pravic in obveznosti na pravnega naslednika je veljaven le, če druge stranke podajo pisno soglasje k prenosu. Soglasje ne sme biti neutemeljeno zavrnjeno.

Ta klavzula je veljavna in zavezujoča za vse pravne naslednike strank, ne glede na morebitne spremembe v lastništvu ali statusu strank.

  - člen

(poraba sredstev NOO)

Sredstva za plačilo storitev po tej pogodbi morajo biti porabljena skladno z evropsko in slovensko zakonodajo in drugimi pravili, ki se nanašajo na izvajanje NOO. Za skladnost porabe sredstev NOO je odgovoren naročnik.

Za neupravičeno porabo sredstev po tej pogodbi gre, če:

- izdatki niso nastali v skladu s pravili Unije ali nacionalnimi pravili,

- sredstva MOO niso bila porabljena v skladu z NOO,

- se pri preverjanju ukrepa, katerega del je predmetna pogodba, ugotovijo primeri goljufije, korupcije, nasprotij interesov ter dvojnega financiranja.

Če kateri koli nadzorni organ v času, ko je mogoč nadzor nad to pogodbo, ugotovi, da so bila sredstva po tej pogodbi neupravičeno porabljena in je za neupravičeno porabo sredstev odgovoren izvajalec,

ima naročnik pravico zahtevati vračilo neupravičeno porabljenih sredstev s strani izvajalca skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dne nakazila sredstev na transakcijski račun izvajalca do

dne vračila sredstev na račun naročnika.

  - člen

(spremenjene okoliščine)

Če nastanejo po sklenitvi pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti ene stranke, in to v takšni meri, da bi bilo nepravično pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno zgolj na eno pogodbeno stranko, ima stranka, ki zaradi spremenjenih okoliščin ne more uresničiti namena pogodbe, pravico zahtevati spremembo pogodbe na način, da se ustrezni pogodbeni pogoji pravično spremenijo.

Za spremenjene okoliščine štejejo tudi predpisi, posamični akti ali ukrepi organov naročnika, ki pomenijo vključitev obveznih določb predpisov EU v pravni red Republike Slovenije ali ki pomenijo izvrševanje neposredno uporabljivih pravil prava te skupnosti.

O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno pisno obvestiti in dogovoriti o izvajanju te pogodbe v takih pogojih.

Pogodba se lahko pravično spremeni v obsegu in na način, kakor je to dovoljeno z vsakokrat veljavnimi pravili, ki urejajo spremembe pogodb o izvedbi javnega naročila.

Spremenjene okoliščine niso razlog za zahtevo po razvezi pogodbe in za enostransko prenehanje te pogodbe. Kljub spremenjenim okoliščinam je izvajalec dolžan izpolnjevati obveznosti iz te pogodbe.

Ni mogoče zahtevati spremembe pogodbe, če bi morala prizadeta stranka ob sklenitvi pogodbe te okoliščine upoštevati ali če bi se jim lahko izognila ali jih premagala ali če so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njene obveznosti.

Če naročnik in izvajalec ne dosežeta dogovora o spremembi pogodbe na način, da se ustrezni pogodbeni pogoji pravično spremenijo, je izvajalec dolžan izpolnjevati obveznosti iz te pogodbe do sodne rešitve spora.

  - člen

(končne določbe)

Stranke se zavezujejo, da bodo pri izvrševanju te pogodbe ravnale v dobri veri, skladno z načelom vestnosti in poštenja, ter da bodo storile vse, kar je potrebno in dopustno za izpolnitev pogodbe.

Če katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki so ga želele pogodbene stranke doseči z neveljavno določbo.

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa vseh pogodbenih strank, veljati pa začne, ko se izpolni pogoj iz prvega odstavka 5. člena te pogodbe.

Za tolmačenje pogodbe velja jezikovna razlaga ter zakonodaja slovenskega pravnega reda.

Stranke se zavezujejo, da bodo morebitne spore poskušali rešiti sporazumno. Če sporazuma ne bi mogli doseči, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika po slovenskem pravu.

(V primeru, da ponudnik izbere elektronski podpis)

Pogodba je sestavljena in podpisana elektronsko v enem izvodu.

(V primeru, da ponudnik izbere fizični podpis)

Ta pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva, upravljavec in izvajalec pa po en izvod .

Kakršnekoli spremembe ali dopolnitve pogodbe so možne le s soglasjem pogodbenih strank in v pisni obliki.

Številka: __________________________                      Številka:__________________________

Datum: ___________________________		Datum: ___________________________

| IZVAJALEC: | NAROČNIK: |
| --- | --- |
| ________________________ ________________________ ________________________ | REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ________________________ UPRAVLJAVEC: NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE ________________________ |

Priloge:

- Priloga 1: Ponudba izvajalca [vzorec je vključen v splošen dokument razpisne dokumentacije; k pogodbi bo priložena ponudba izbranega izvajalca];

- Priloga 2: Tehnične specifikacije naročnika za Sklop 1 [so v ločenem dokumentu];

- Priloga 3: Vzorec Zapisnika o testiranju;

- Priloga 4: Vzorec Vodstvenega povzetka poročila o varnostnem pregledu;

- Priloga 5: Vzorec Vodstvenega povzetka verifikacijskega poročila;

- Priloga 6: Vzorec Zapisnika o prenosu v produkcijsko okolje;

- Priloga 7: Vzorec Poročila o opravljenih storitvah;

- Priloga 8: Vzorec Primopredajnega zapisnika za eTTL;

- Priloga 9: Pogodba o vzdrževanju informacijske rešitve eTTL [vzorec je vključen v splošen dokument razpisne dokumentacije];

- Priloga 10: Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti [vzorec je vključen v splošen dokument razpisne dokumentacije];

- Priloga 11: Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku [vzorec je vključen v splošen dokument razpisne dokumentacije];

- Priloga 12: Vzorec pogodbe o obdelavi osebnih podatkov.

Opredeljeno v 6 točki 3 člena Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015.

Dokumentacija o izvajanju mehanizma se hrani v skladu s pravili hrambe dokumentarnega gradiva, vendar najmanj pet let po zadnjem plačilu, prejetem od Evropske komisije v zvezi z izvajanjem načrta.