DODATEK K PONUDBI

|  | Podčlen |  |
| --- | --- | --- |
| Ime in naslov naročnika | 1.1.2.2&1.3 | Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Hajdrihova ulica 2a, Ljubljana |
| Ime in naslov izvajalca | 1.1.2.3&1.3 |  |
| Ime in naslov inženirja | 1.1.2.4&1.3 |  |
| Rok za dokončanje del | 1.1.3.3 | 9 mesecev od uvedbe v delo |
| Elektronski prenosni sistemi | 1.3 | gp.drsi@gov.si |
| Veljavno pravo | 1.4 | Republika Slovenija |
| Prevladujoči in sporazumevalni jezik | 1.4 | Slovenski jezik |
| Znesek finančnega zavarovanja za dobro izvedbo ponudbenih del | 4.2 | 5 % pogodbene vrednosti z DDV |
| Znesek finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku | 4.25 | 5 % vrednosti ugotovljene na podlagi končnega obračuna za prevzeta dela z DDV |
| Običajni delovni čas | 6.5 | 24/7 |
| Rok za reklamacijo napak | 11.1 | 4 mesece |
| Zadržani znesek | 1.1.4.11 | 5 % od vsake situacije do max. 5% pogodbene vrednosti brez DDV |
| Višina manipulativnih stroškov | 13.5 | do 5% |
| Rok za predložitev dokazil o sklenitvi zavarovanj | 18 | vsaj 7 dni pred pričetkom del na gradbišču |
| Minimalni znesek za zavarovanje tretje osebe | 18.3 | Znesek, ki ni manjši od 1.000.000,00 EUR, pri čemer maksimalno kritje za vse dogodke skupaj znaša 20.000.000,00 EUR. |