NAROČNIK: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje

Razpisna dokumentacija za javno naročilo vodenem po odprtem postopku za predmet:

Implementacija integrirane platforme za upravljanje kadrov in kadrovskih procesov

Kočevje, maj 2025

Vsebina

1.  Predmet in podatki o javnem naročilu	4

2. Oddaja ponudb, rok za oddajo ponudb in odpiranje ponudb	4

2.1. Elektronska oddaja ponudbe	4

3. Pridobitev dokumentacije v zvezi z naročilom in pojasnila	5

4. Oblika, jezik in stroški ponudbe	5

5. Veljavnost ponudbe	6

6. Skupna ponudba	7

7. Ponudba s podizvajalci	7

8. Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov	8

9. Posredovanje podatkov naročniku	9

10. Sprememba obsega predmeta javnega naročila in sklenitev pogodbe	9

11. Merilo za izbor	9

12. Finančna zavarovanja	10

12.1. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	10

13. Razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti	11

13.1. Predhodna nekaznovanost	11

13.2. Omejitve poslovanja	13

13.3. Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki	13

13.4. Izrek globe v zvezi s plačilom za delo	13

13.5. Registracija dejavnosti	14

13.6. Razpolaganje s certifikati	14

13.7. Reference	14

13.8. Kadrovska usposobljenost	14

13.8.1. Vodja projekta	15

13.8.2. Poslovni analitik	15

13.8.3. Strokovni sodelavec	15

13.9. Bonitetna ocena	16

13.10. Višina prihodkov od prodaje	16

13.11. Neblokada transakcijskih računov	17

13.12. Terminski plan	17

14.  Pouk o pravnem sredstvu	17

PRILOGE	19

Ponudbeni predračun	20

Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758	21

Seznam kadra	25

Potrdilo o referenčnem delu vodje projekta	27

Reference ponudnika	28

Potrdilo o referenčnem projektu	29

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb	30

# 1.  Predmet in podatki o javnem naročilu

Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje(v nadaljevanju: naročnik) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to dokumentacijo, objavljeno na Portalu javnih naročil in v dodatku k Uradnemu listu EU, za predmet: Implementacija integrirane platforme za upravljanje kadrov in kadrovskih procesov.

Naročnik vodi postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku, skladno s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F ZJN-3, v nadaljevanju ZJN-3).

Predmet javnega naročila je nakup programske opreme (platforme) ter vzpostavitev integrirane platforme SiDG HRM, ki bo temeljila na enotni podatkovni bazi ter omogočala enkraten, centraliziran vnos in upravljanje vseh kadrovskih in povezanih podatkov na enem mestu ter izvajanje in upravljanje vseh kadrovskih procesov, s čimer bo zagotovljena doslednost in enostaven dostop do relevantnih informacij. Vsebinski elementi integrirane platforme vključujejo:

- Kadrovski sistem,

- Plačni sistem,

- Sistem za registracijo delovnega časa,

- Sistem za kontrolo pristopa.

Predmet naročila je tudi dobava in namestitev strojne opreme potrebne za kontrolo dostopa ter storitve vzdrževanja v obdobju 36 mesecev po implementaciji strojne in programske opreme. Podrobnejše zahteve naročnika glede obsega naročila so razvidne iz dokumenta Tehnična specifikacija, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Ponudniki morajo oddati ponudbo skladno s pogoji in tehničnimi zahtevami glede predmeta javnega naročila, kot so razvidne iz te razpisne dokumentacije in njenih prilog.

Predmet javnega naročila ni razdeljen na sklope.

Variantne ponudbe niso dopustne.

# 2. Oddaja ponudb, rok za oddajo ponudb in odpiranje ponudb

Ponudniki oddajo ponudbo elektronsko.

2.1. Elektronska oddaja ponudbe

Ponudbe morajo biti do roka za oddajo predložene v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3. dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Rok za oddajo ponudb je določen na Portalu javnih naročil in v sistemu e-JN.

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Odpiranje ponudb bo potekalo ob roku, določenem na Portalu javnih naročil in v sistemu e-JN.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob zgoraj navedenem času prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

3. Pridobitev dokumentacije v zvezi z naročilom in pojasnila

Dokumentacija v zvezi z naročilom je brezplačno na voljo na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

Ponudnik lahko dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo zahteva preko Portala javnih naročil najkasneje do roka označenega na Portalu javnih naročil. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in do navedenega roka.

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del dokumentacije, v zvezi z naročilom.

4. Oblika, jezik in stroški ponudbe

Ponudnik ponudbo odda elektronsko, kot je navedeno v točki 2 te razpisne dokumentacije.

Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku. Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil iz uradne evidence, ki izkazujejo zahtevano pravno relevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih dokazil, ponudnik predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. Izjava mora biti dana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih in gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Tako dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika morajo biti prevedene v slovenski jezik. Predložen mora biti prevod slovenskega sodnega tolmača.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno stanje, razen kjer je izrecno zahtevan dokument za določeno obdobje oziroma dokument določene starosti. Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb). Pri primeru, da se bo naročnik odločil za dopolnitev ponudbe, bo ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin, ne bo dostavil pravočasno ali če bo dostavil listine v nasprotju z zahtevami naročnika iz navodil ponudnikom in poziva, bo naročnik njegovo ponudbo zavrnil.

Označeni deli ponudbene dokumentacije morajo biti podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali druge osebe, pooblaščene za sklepanje pogodb predvidene vrste, vrednosti in obsega.

Ponujene storitve  morajo v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. Če ponudnik ne ponudi vseh storitev/blaga (prazna mesta v ponudbenem predračunu) ali ponujena storitev ne bo ustrezala tehničnim zahtevam, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

V kolikor bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je potrebno ponudbo dopolniti, bo naročnik postopal skladno s petim odstavkom 89. člena ZJN-3. Dopolnitve ponudbe se izvedejo preko sistema e-JN.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov, nastalih s pripravo ponudbe. Ponudniki so s tem seznanjeni in se s tem s samo predložitvijo prijave izrecno strinjajo.

Ponudnik izpolnjen ESPD naloži v e-jn v zavihek »ESPD«, ponudbeni predračun v zavitek »Predračun«, ostalo dokumentacijo pa optično preslika in naloži v zavihek »Druge priloge«.

5. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 6 mesecev od roka objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe, če je bilo dano. V kolikor ponudnik podaljša veljavnost ponudbe mora predložiti podaljšanje zavarovanja za resnost ponudbe.

6. Skupna ponudba

Dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V poglavju  Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje je določeno, kateri pogoj mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak izmed partnerjev oziroma, kateri pogoj lahko izpolnjujejo partnerji skupaj.

V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbi predložiti pogodbo o skupnem nastopu. Iz pogodbe o skupnem nastopu mora biti razvidno sledeče:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- določbe glede načina plačila preko nosilca posla,

- navedba, da odgovarjajo naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Ponudbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper nosilca posla.

7. Ponudba s podizvajalci

Predmet naročila je izvedba storitev, zato je nominacija podizvajalcev, ki bodo prevzeli izvedbo določenega dela predmeta javnega naročila obvezna. V kolikor bo ponudnik nominiral podizvajalca, mora to navesti v ESDP obrazcu. Prijavljeni podizvajalci morajo izpolniti obrazec ESDP obrazec in izpolnjevati pogoje, ki so v poglavju 13. določeni za podizvajalce, kar izkažejo s podpisom ESDP obrazca. V kolikor bo nominirani podizvajalec zahteval neposredno plačilo od naročnika mora predložiti zahtevo za neposredno plačilo, katerega mora podpisati tudi ponudnik oziroma vodilni partner v primeru skupne ponudbe.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, mora v ponudbi predložiti lastno izjavo, iz katere bo razvidno:

- izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca;

- izjava ponudnika, da pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika, bo naročnik od glavnega izvajalca najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa zahteval pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena, bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.

V kolikor bo glavni izvajalec nastopil s podizvajalcem mora v ponudbi  predložiti zgoraj navedena dokazila, katera bo moral predložiti tudi v primeru zamenjave podizvajalca, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Naročnik bo skladno z določilom četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zavrnil podizvajalca, ki izpolnjuje obvezne in neobvezne razloge za izključitev. V kolikor bo naročnik presodil, da bi zamenjava podizvajalca, ali vključitev novega podizvajalca, vplivalo na nemoteno delo, ali če novi podizvajalec ne izpolnjuje zahtev, kot jih je naročnik določil za podizvajalce, bo podizvajalca zavrnil v roku 10 dni od prejema predloga o zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalcem.

8. Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov

Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno skrivnost, v skladu z Zakonom o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19). Naročnik bo zagotovil varstvo podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Ponudnik naj obrazce in izjave, za katere meni, da sodijo pod varstvo osebnih podatkov, zaupne ali poslovno skrivnost, označi s klavzulo »zaupno« ali »poslovna skrivnost«. Ponudnik lahko v ponudbi predloži tudi »sklep o varovanju poslovne skrivnosti«.

Kot zaupne podatke ali poslovno skrivnost ni mogoče označiti podatkov, ki so predmet vrednotenja ocenjevanja ponudb (tehnične specifikacije iz specifikacije, količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe) oziroma na podlagi predpisov in prakse Državne revizijske komisije ne sodijo pod zaupne ali ne morejo predstavljati poslovne skrivnosti. Če bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo v prejšnjem odstavku navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, lahko naročnik poslovno skrivnost umakne sam.

9. Posredovanje podatkov naročniku

Izbrani ponudnik mora na naročnikov poziv pred podpisom pogodbe posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Zaželeno je, da ponudnik že v ponudbi priloži izpolnjen obrazec Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.

10. Sprememba obsega predmeta javnega naročila in sklenitev pogodbe

Naročnik si pridržuje pravico, da z izbranim izvajalcem sklene pogodbo le v primeru zagotovljenih sredstev. V kolikor naročnik nima zagotovljenih finančnih sredstev, naročnik ne bo sklenil pogodbe. Naročnik si prav tako pridržuje pravico, da v primeru, če ne bo imel zagotovljenih vseh finančnih in ostalih sredstev, ne izbere nobenega ponudnika oz. razveljavi javno naročilo.

S podpisom ESDP obrazca ponudnik izkaže razumevanje in soglasje k navedenemu v gornjem odstavku.

V skladu z 89. členom ZJN-3 si naročnik pridružuje pravico do ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb, odstopa od izvedbe javnega naročila.

Pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del,  kot izhaja iz vzorca pogodbe.

Če se ponudnik v petih (5) dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval, lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.

# 11. Merilo za izbor

Naročnik bo ponudbo izbral na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, pri čemer bo kot merilo upošteval najnižjo ceno v EUR brez DDV, podano v ponudbi.

Vsa izplačila, ki izvirajo iz tega razpisa, se izvršijo izključno v evrih.

Ponudbena vrednost mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške tako, da naročnika ne bremenijo dodatni stroški, povezani s predmetom javnega naročila.

Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene, kot so: stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure, potni stroški, zagotovitev potrebne opreme,  stroški edukacije (edukacija mora potekati v slovenskem jeziku, morebitni stroški prevoda bremenijo izvajalca), servisa, odprave napak, stroški licenc za delovanje programske in strojne opreme, ostali stroški, povezani z izvedbo javnega naročila ter vsi ostali elementi, ki vplivajo na izračun cene.

12. Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti finančna zavarovanja, kot izhajajo iz vzorcev v razpisni dokumentaciji, oziroma na dokumentih, ki se po vsebini ne smejo razlikovati od vzorcev finančnih zavarovanj iz razpisne dokumentacije.

Pri ponudbi s podizvajalci finančno zavarovanje predloži glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec posla.

Izbrani ponudnik, s katerim sklene naročnik pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak oziroma nepravilnosti, skladno z določili Obligacijskega zakonika in predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

## 12.1. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora najpozneje v roku osmih dni po sklenitvi pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku

instrument zavarovanja: bančna garancija / kavcijsko zavarovanje.

Višina zavarovanja: 10% pogodbenega zneska ponudbene vrednosti v EUR z DDV.

Čas veljavnosti: 60 koledarskih dni po veljavnosti pogodbe.

Garancija je lahko izdana s strani banke ali zavarovalnice in ne sme po vsebini odstopati od vzorca iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Zavarovanje lahko naročnik unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni v skladu s pogodbenimi določili in predmetno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila z vsemi dopolnili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru skupne ponudbe, garancijo predloži vodilni partner.

13. Razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, ki bo izpolnjeval naslednje razloge za izključitev:

13.1. Predhodna nekaznovanost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, ali je drugače seznanjen, da za katerikoli gospodarski subjekt v njegovi ponudbi obstaja kateri od sledečih razlogov za izključitev:

- Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 s spremembami in dopolnitvami) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča, in sicer:

-        terorizem (108. člen KZ-1),

-        financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

-        ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

-        novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

-        spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

-        trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

-        sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

-        kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

-        goljufija (211. člen KZ-1),

-        protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

-        povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

-        oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

-        poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

-        goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

-        preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

-        preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

-        preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

-        neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

-        neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

-        ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

-        izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

-        zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

-        zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

-        zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

-        zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

-        nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

-        nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

-        ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

-        ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

-        pranje denarja (245. člen KZ-1),

-        zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

-        uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

-        izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

-        davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

-        tihotapstvo (250. člen KZ-1),

-        zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

-        oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

-        izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

-        jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

-        dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

-        sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

-        dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

-        hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec in za odgovorne osebe navede EMŠO številko) in (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«), V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA, v navedena polja vpišete podatke, ki jih od vas zahteva ESPD. V primeru, da uveljavljate popravni mehanizem, z odgovorom »Da« na vprašanje »Ste sprejeli ukrepe, s katerimi ste dokazali svojo zanesljivost ("samočiščenje")?« v polje »Prosimo opišite jih*« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1). V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navedite v lastni izjavi. Ponudnik lahko v ponudbi predloži potrdilo iz kazenske evidenca za fizične in pravne osebe, ki ni starejše od štirim mesecev od roka za oddajo ponudbe.

13.2. Uvrstitev v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja

13.2.1. Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja (točka a, četrtega odstavka 75. člena ZJN-3).

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec.

.

13.3. Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjektče ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe. Ponudnika se ne izloči, če  do roka za oddajo ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe (drugi odstavek 75. člena ZJN-3).

DOKAZILA:

-	Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec.

13.4. Izrek globe v zvezi s plačilom za delo

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je pri ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek (točka b četrtega odstavka 75. člena ZJN-3).

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec (za vse gospodarske subjekte v ponudbi). (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«). Opomba: V koliko je vaš odgovor v tem primeru DA, in uveljavljate popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

POGOJI ZA SODELOVANJE

## 13.5. Registracija dejavnosti

Ponudnik mora imeti registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

DOKAZILO:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec.

13.6. Razpolaganje s certifikati

Ponudnik mora razpolagati z naslednjimi veljavnimi licencami in certifikati:

-	veljaven certifikat ISO 9001 ali enakovreden

-	veljaven certifikat ISO 27001 ali enakovreden.

DOKAZILO: Fotokopija veljavnega certifikata

13.7. Reference

Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih petih letih pred objavo tega javnega naročila že vzpostavil ter implementiral platformo, ki vsebuje kadrovske in registracijske funkcionalnosti (z registratorji delovnega časa in kontrolo dostopa) ter obračun plač za subjekt z minimalno 250 zaposlenimi in jo vsaj 24 mesecev vzdrževal.

Naročnik bo priznal sposobnost ponudniku, ki bo izkazal vsaj tri tovrstne reference.

DOKAZILA:

- Ponudnik izpolni obrazec Reference ponudnika in predloži s strani naročnika posla izpolnjeno Potrdilo o referenčnem projektu.

Šteje se, da je referenčni posel pravočasen, v kolikor je bil implementiran (podpisan primopredajni zapisnik) v roku 5 let pred objavo obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil.

Pogoj lahko ponudnik izpolni skupaj s partnerji ali s podizvajalci.

13.8. Kadrovska usposobljenost

Ponudnik mora v ponudbi izpolniti obrazec Seznam kadrov in priložiti ustrezna dokazila za vsak nominiran kader.

Za izkazovanje referenc kadra ponudnik predloži izpolnjen obrazec Reference kadra

Ponudnik lahko zagotavlja ustrezno kadrovsko strukturo na delovnopravni ali obligacijsko pravni podlagi (preko kapacitet podizvajalcev ali partnerjev)

13.8.1. Vodja projekta

Ponudnik mora izpolnjevati kadrovske zahteve, tako da zagotovi vodjo projekta, ki bo hkrati skrbnik pogodbe in izpolnjuje naslednje pogoje:

- najmanj 7. raven izobrazbe, kar pomeni specializacijo po visokošolskih strokovnih programih (prejšnjih), univerzitetni program (prejšnji), magistrski program (druga bolonjska stopnja);

- najmanj pet (5) let delovnih izkušenj na področju vodenja projektov, razvoja/vzpostavitve informacijskega sistema po pridobitvi izobrazbe;

- ima najmanj en certifikat s področja vodenja projektov iz nabora: PMP (Project Management Professional), Certified SCRUM Master, Certified SCRUM Product Owner ali enakovreden)

- je v zadnjih petih letih pred objavo tega javnega naročila kot vodja projekta sodeloval pri vzpostavitvi in implementaciji  programa, ki vsebuje kadrovske in registracijske funkcionalnosti (z registratorji delovnega časa in kontrolo dostopa) ter obračun plač za subjekt z minimalno 250 zaposlenimi.

13.8.2. Poslovni analitik

Ponudnik mora nominirati eno osebo – poslovni analitik, ki mora izpolnjevati naslednje zahteve:

- najmanj 7. raven izobrazbe, kar pomeni specializacijo po visokošolskih strokovnih programih (prejšnjih), univerzitetni program (prejšnji), magistrski program (druga bolonjska stopnja);

- najmanj 1 leto delovnih izkušenj na področju poslovne analitike po pridobitvi izobrazbe,

- ima vsaj enega izmed certifikatov s področja poslovne analize: Certification of Competency in Business Analysis TM from International Institute of Business Analysis™ (CCBA®), Certified Business AnalysisProfessional™ from International Institute of Business Analysis™ (CBAP®), BCS "BA" offeredby BCS (British ComputerSociety,), CBA (Certified Business Analyst) from ANISAN Technologies Inc; PMI-PBA® - PMI Professional in Business Analysis, IIBA Certification of Capability in Business Analysis)« ali njim enakovredne.

13.8.3. Strokovni sodelavec

Ponudnik mora nominirati dve osebi – strokovna sodelavca, kjer mora vsak izpolnjevati naslednje pogoje:

- razpolagati z veljavnim potrdilom o opravljenem obdobnem preizkusu strokovne usposobljenosti za varnostnega tehnika, ki ga na podlagi Zakona o zasebnem varovanju (ZZasV-1) (Ur.l. RS št. 17/2011) podeljuje Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja in o veljavno licenco za izvajanje sistemov tehničnega varovanja, ki jo na podlagi Zakona o zasebnem varovanju (ZZasV-1) (Ur.l. RS št. 17/2011) podeljuje Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije.

DOKAZILA:

- Ponudnik izpolni obrazec Seznam kadra in Potrdilo o referenčnem delu vodje projekta, ki ga izpolni kupec referenčnega posla ter predloži dokazila za vsak kader – potrdilo o pridobljeni izobrazbi, delovnih izkušnjah, kopije certifikatov.

Pogoj lahko ponudnik izpolni skupaj s partnerji ali s podizvajalci. Naročnik poudarja, da mora biti skladno s pravili ZJN-3 in pravno prakso fizična oseba, ki ni zaposlena pri podizvajalcu ali partnerju nominirana kot partner ali podizvajalec sama.

13.9. Bonitetna ocena

Ponudnik mora imeti tekočo bonitetno oceno izdano s strani AJPES najmanj SB6 oziroma enakovredne ocene agencije Moody`s  ali boljša oziroma izdano s strani Standard&Poor's  ali boljša oziroma izdano s strani Fitch ali boljša za zadnje poslovno leto 2024.

V kolikor bo ponudnik predložil bonitetno oceno nenavedene bonitetne hiše, bo naročnik upošteval, da ponudnik izpolnjuje zahtevani pogoj, v kolikor bo iz predloženega dokazila razvidno, da je ponudnik uvrščen v zgornjih 60% bonitetnih razredov.

Pogoj mora izpolnjevati tudi partner, oziroma podizvajalec v kolikor podizvajalec daje na razpolago kader oziroma je preko podizvajalca izkazana tehnična sposobnost.

DOKAZILA:

- Ponudnik predloži fotokopijo bonitetne ocene.

13.10. Višina prihodkov od prodaje

Ponudnik mora izkazati, da je imel v letih poslovnih letih 2023 in 2024 vsakoletni čisti prihodek od prodaje 1.000.000,00 EUR.

DOKAZILA:

- Ponudnik izpolni ESPD.

13.11. Neblokada transakcijskih računov

Ponudnik v zadnjih sto petdesetih (150) dneh pred potekom roka za oddajo ponudb ni imel blokiranih bančnih računov.

DOKAZILA:

- Ponudnik izpolni ESPD in predloži ustrezen  S.BON-1 ali S.BON-1/P oziroma drugo ustrezno potrdilo, k

Pogoj morata izpolnjevati ponudnik in partner oziroma podizvajalec v kolikor podizvajalec daje na razpolago kader oziroma je preko podizvajalca izkazana tehnična sposobnost.

13.12. Terminski plan

Izvajalec bo implementacijo integrirane platforme, ki je predmet tega javnega naročila izvedel v obdobju dvanajst (12) mesecev od sklenitve pogodbe. Natančnejši potek dela bosta stranki dorekli od podpisu pogodbe.

Z oddajo ponudbe se šteje, da se izvajalec zavezuje storitev izvesti v roku 12 mesecev od podpisa pogodbe.

14.  Pouk o pravnem sredstvu

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse podatke in dokazila, kot jih določa 15. člen ZPVPJN. Skladno z drugo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN znaša taksa za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, če so predmet javnega naročila blago in storitve in se javno naročilo oddaja po odprtem postopku 4.000,00 EUR. Taksa se plača na transakcijski račun, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija št. SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT koda BS LJ SI 2X, IBAN SI56011001000358802 in sklic 11 16110-7111290XXXXX.

Za plačilo za takse se uporabi referenca po modelu 11. Referenca je sestavljena iz treh podatkov (P1 - P2 - P3). Prvi in drugi del reference, P1 in P2, sta vedno enaka in se ločita z vezajem, pri čemer je vrednost P1: 16110, vrednost P2: 7111290. Zadnji, tretji del reference, P3, predstavlja številko objave obvestila o javnem naročilu oziroma projektnem natečaju, izjemoma pa numerično oznako javnega naročila, zato je za vsak primer javnega naročanja drugačen. Sestavljen je iz 8 cifer, od tega sta zadnji dve mesti namenjeni navedbi letnice iz številke objave oz. oznake javnega naročila.

Primer reference za postopek javnega naročanja ali projektni natečaj, v katerem je bilo objavljeno obvestilo o javnem naročilu oziroma projektnem natečaju:

• Številka objave: JN 003177/2016-B01

• Sklic: 16110-7111290-00317716

Slovenski državni gozdovi, d.o.o.

PRILOGE

Ponudbeni predračun

V postopku oddaje javnega naročila »Implementacija integrirane platforme za upravljanje kadrov in kadrovskih procesov«, objavljen na Portalu javnih naročil pod  št. objave JN____/2025  podajamo ponudbo z naslednjimi elementi:

| PONUDBENA CENA |  |
| --- | --- |
| Ponudbena cena brez DDV |  |
| Vrednost DDV |  |
| Ponudbena cena z DDV |  |

Registrirani smo za DDV v RS:			DA		NE

Ponudniki v elektronskem sistemu za oddajo ponudb eJN v razdelek predračun oddajo le ta obrazec.

Kraj in datum:                                                                          Podpis in žig ponudnika:

Podrobni ponudbeni predračun

V postopku oddaje javnega naročila »Implementacija integrirane platforme za upravljanje kadrov in kadrovskih procesov«, objavljen na Portalu javnih naročil pod  št. objave JN____/2025  podajamo ponudbo:

| Postavka | Opis postavke | Ponudnik za postavke 2., 3. in 4 navede podatke o blagu – model, tip, znamka, proizvajalec in v ponudbi predloži certifikate, ki so točki 4.5. Tehničnih specifikacij zahtevani | Enota mere | Količina na enoto mere | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Cena na enoto mere v EUR brez DDV x količina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Implementacija sistema |  | kos | 1 |  |  |
| 2. | Terminal za registracijo |  | kos | 18 |  |  |
| 3. | Čitalnik za kontrolo dostopa |  | kos | 27 |  |  |
| 4. | Samozapiralo |  | kos | 11 |  |  |
| 5. | Slepa kljuka (bunka) |  | kos | 13 |  |  |
| 6. | Električna ključavnica |  | kos | 12 |  |  |
| 7. | Komplet ostale strojne opreme |  | kos | 1 |  |  |
| 8. | Dobava in montaža strojne opreme |  | kos | 1 |  |  |
| 9. | Število ID kartic |  | kos | 500 |  |  |
| 10. | Vzdrževanje - redno |  | mesec | 36 |  |  |
| 11. | Delovne ure – adaptivno vzdrževanje |  | ura | 200 |  |  |
|  | Skupaj v EUR brez DDV |  |  |  |  |  |
|  | Vrednost DDV v EUR |  |  |  |  |  |
|  | Skupaj vrednost DDV z EUR |  |  |  |  |  |

Kraj in datum:                                                                          Podpis in žig ponudnika:

Obrazec se izpolni in naloži v zavihek »Druge priloge«

Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici / banki) ali SWIFT ključ

DATUM: vpiše se datum izdaje

VRSTA: vpiše se vrsta zavarovanja kavcijsko zavarovanje / bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ŠTEVILKA: vpiše se številka zavarovanja

GARANT: vpiše se naziv in naslov zavarovalnice / banke v kraju izdaje

NAROČNIK: vpiše se naziv in naslov naročnika zavarovanja, to je v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika (v primeru skupne ponudbe - poslovodeči ponudnik)

UPRAVIČENEC: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz Pogodbe o vpiše se naziv pogodbe, št. vpiše se številka pogodbe, z dne vpiše se datum sklenitve pogodbe, sklenjene na podlagi postopka z oznako vpiše se oznaka javnega naročila, za vpiše se predmet javnega naročila

ZNESEK V EUR: vpiše se najvišji znesek s številko in besedo

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov navede se SWIFT naslova garanta (podatke za SWIFT sistem se izpolni samo v primeru predložitve bančne garancije oz. ko je garant banka)

KRAJ PREDLOŽITVE: vpiše se naslov podružnice garanta, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot npr. garantov SWIFT naslov (podatke za SWIFT sistem se izpolni samo v primeru predložitve bančne garancije oz. ko je garant banka)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: vpiše se datum zapadlosti zavarovanja

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: vpiše se naziv naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu, izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna Pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod številko 758, za vprašanja, ki jih EPGP ne urejajo, pa slovensko pravo.

Garant

(žig in podpis)

Seznam kadra

V postopku oddaje javnega naročila »Implementacija integrirane platforme za upravljanje kadrov in kadrovskih procesov«, objavljen na Portalu javnih naročil pod  št. objave JN____/2025  nominiramo sledeč kader:

Vodja projekta:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Zaposlen pri |  |
| Število let delovnih izkušenj na področju vodenja projektov, razvoja/vzpostavitve informacijskega sistema po pridobitvi izobrazbe |  |
| Pridobljen certifikat (navede se certifikat) |  |
| Pridobljena izobrazba – naziv in datum |  |
| Referenca | Naziv programa: Naročnik (kupec) programa: Datum dokončne implementacije programa in podpis primopredajnega zapisnika: Funkcionalnosti programa in št. zaposlenih: Kontaktna oseba naročnika programa: ime in priimek, elekt. pošta, tel. št. |

Poslovni analitik

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Zaposlen pri |  |
| Število let delovnih izkušenj na področju poslovne analitike po pridobitvi izobrazbe |  |
| Pridobljen certifikat (navede se certifikat) |  |
| Pridobljena izobrazba – naziv in datum |  |

Strokovni sodelavec 1

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Zaposlen pri |  |
| Pridobljen certifikat (navede se certifikat) |  |

Strokovni sodelavec 2

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Zaposlen pri |  |
| Pridobljen certifikat (navede se certifikat) |  |

Kraj in datum: 								Žig in podpis:

# Potrdilo o referenčnem delu vodje projekta

Naročnik posla ......................................................................................................................... (podatki o

naročniku programa) izjavljam, da je ponudnik ........................................................................................

(naziv gospodarskega subjekta), kjer je kot vodja projekta nastopal .............................................................. (ime in priimek)  vzpostavil in implementiral  program,

ki vsebuje kadrovske in registracijske funkcionalnosti (z registratorji delovnega časa in kontrolo

dostopa) ter obračun plač za minimalno ................. (navede se število oseb)  zaposlenih.

Primopredajni zapisnik je bil podpisan dne ...................................

Kraj in datum: 							Ime in priimek:

Žig in podpis:

# Reference ponudnika

V postopku oddaje javnega naročila »Implementacija integrirane platforme za upravljanje kadrov in kadrovskih procesov« priglašamo sledečo referenco:

| Naziv reference |  |
| --- | --- |
| Pogodbeni partner- kupec |  |
| Izvajalec referenčnega posla |  |
| Predmet reference – opis kadrovske in registracijske funkcionalnosti (z registratorji delovnega časa in kontrolo dostopa) ter obračun plač |  |
| Datum primopredajnega zapisnika |  |
| Program se uporablja za naslednje število zaposlenih: |  |
| Izvajalec je predmetni program vzdrževal (v mesecih) |  |
| Kontaktna oseba referencodajalca – ime in priimek, el. Naslov, tel. št. |  |

Kraj in datum:                                            Žig: 			Podpis ponudnika:

# Potrdilo o referenčnem projektu

Naročnik kateremu je ponudnik izvedel storitve za katero je priglašena referenca

…………………………………………………………………………………….

(navede se naziv referencodajalca)

IZJAVLJAM, da je gospodarski subjekt

…………………………………………………………………………………..

(navede se naziv izvajalca)

izvedel ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….

(navede se naziv in opis izvedenih storitev in funkcionalnosti platforme)

In je bil dne ......................................... podpisan primopredajni zapisnik.

Program se uporablja za …………….zaposlenih oseb. Gospodarski subjekt je program vzdrževal .................mesecev (navede se število).

Izvajalec je v celoti upošteval naše zahteve in spoštoval pogodbena določila ter ponudnikovo delo ocenjujemo kot strokovno, kvalitetno in v skladu s predpisi izvedeno storitev.

Kontaktna oseba naročnika: ………………………………………………………………

Telefon …………………………………………………..

E-naslov …………………………………………………

Kraj in datum: ………………………………………

Žig in podpis naročnika

# Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb

v lastništvu ponudnika ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe Zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (šesti odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Uradni list RS, št. 69/2011, s spremembami)

Naziv in sedež ponudnika:

Sedež ponudnika:

Zakoniti zastopnik:

Zakoniti zastopniki ponudnika izjavljamo, da so v lastništvu ponudnika udeležene naslednje fizične in pravne osebe

| Ime in priimek / Naziv družbe | Naslov stalnega bivališča / Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- |

| Ime in priimek / Naziv družbe | Naslov stalnega bivališča / Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- |

| Ime in priimek / Naziv družbe | Naslov stalnega bivališča / Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- |

Hkrati izjavljamo, da so skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe s ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| DRUŽBA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv družbe | Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| DRUŽBA |  |  |
| Naziv družbe | Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| DRUŽBA |  |  |
| Naziv družbe | Sedež družbe | Delež lastništva v % |

Zavedamo se, da ima neresnična izjava oziroma navedba neresničnih podatkov o navedenih dejstvih za posledico ničnost pogodbe.

| Datum: |  | Žig: |  | Podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zaželeno je, da ponudnik izpolni obrazec in ga predloži v ponudbi, sicer najkasneje do podpisa pogodbe.

Vzorec pogodbe

Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, ki jih zastopata glavni direktor mag. Marko Matjašič in direktor, dr. Aleš Kadunc

Matična številka: 7035845000

Davčna številka: SI 75204878

SI56 0292 2026 1894 466, odprt pri NLB d.d. (v nadaljevanju: naročnik)

in

____________________________________________________, ID št. za DDV _____________, matična številka ___________________, ki ga zastopa __________________(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta naslednjo

POGODBO O IMPLEMENTACIJI INTEGRIRANE PLATFORME ZA UPRAVLJANJE KADROV IN KADROVSKIH PROCESOV Z VZDRŽEVANJEM

UVODNA DOLOČBA

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je podlaga za sklenitev te pogodbe izvedeni postopek oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca za »Implementacija integrirane platforme za upravljanje kadrov in kadrovskih procesov««, objavljen na Portalu javnih naročil pod št._____.

Sestavni del pogodbe je razpisna dokumentacija, ponudba izvajalca in ostale priloge, zato mora izvajalec izvesti tudi vse obveznosti in upoštevati druge zahteve, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi, pa so navedene oziroma izhajajo iz dokumentacije in ponudbe.

V primeru nasprotja med to pogodbo, dokumentacijo in ponudbo, veljajo najprej določbe te pogodbe, nato določbe dokumentacije, nato določbe ponudbe, če ni v tej pogodbi izrecno navedeno drugače.

PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je implementacija integrirane platforme za upravljanje kadrov in kadrovskih procesov z vzdrževanjem 36 mesecev, ki prične teči po implementaciji platforme.

Obseg in način izvedbe storitev je razvidna iz priloge Tehnične specifikacije, ki je sestavni del te pogodbe.

NAČIN IZVEDBE POGODBENIH DEL

3. člen

Vse s pogodbo prevzete obveze bo izvajalec izvedel v skladu z določili te pogodbe in v skladu s ponudbo izvajalca, ki je sestavni del te pogodbe in v skladu z zahtevami ter v obsegu, ki je opredeljen v razpisni dokumentaciji in prilogi Tehnične specifikacije.

Naročanje storitev lahko po tej pogodbi potrdi le skrbnik pogodbe ali pooblaščena oseba na strani naročnika.

Za vsako posamezno fazo implementacije platforme (razvoj rešitve, migracija, namestitev testne rešitve in testiranje rešitve ter prevzemno testiranje, implementacija  in edukacija) se stranki ob podpisu pogodbe dogovorita za termin izvedbe posamezne faze, pri čemer znaša končni rok za implementacijo in edukacijo implementirane platforme 12 mesecev od podpisa pogodbe.

Izvršitev posamezne faze implementacije platforme potrdi naročnik pisno z zapisnikom. Sestavni del računa je s strani naročnika podpisan zapisnik.

NASTOP S PARTNERJI IN /ALI PODIZVAJALCI

4 . člen

Izvajalec oziroma izvajalca/i po tej pogodbi sta/so pogodbena/i partnerja/i, ki sta/so oddala/i skupno ponudbo v postopku predmetnega javnega naročila in sta/so navedena/i v preambuli te pogodbe.

Za izvajanje te pogodbe  izvajalca/i naročniku odgovarjata/jo neomejeno solidarno.

Pravice in obveznosti izhajajoče iz te pogodbe veljajo za oba/vse izvajalca/e, razen v kolikor je v pogodbi izrecno navedeno drugače ali v kolikor glede na naravo pravice/obveznosti to ne bi bilo smiselno.

Vsak izvajalec naročniku izstavlja račune za pogodbena dela, ki jih je opravil skladno s to pogodbo oziroma se računi izstavljajo na način kot je dogovorjen v pravnem aktu o skupnem nastopu.

Naročnik ne prevzema nobene obveznosti ali odgovornosti, ki bi se kakorkoli nanašala na delitev del med izvajalcema/i.

(besedilo predmetnega člena se lahko ustrezno prilagodi, če je partnerjev več, lahko pa se člen tudi dopolni glede na medsebojni dogovor med poslovodečim partnerjem in partnerjem itd.)

PODIZVAJALCI

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa z naslednjimi podizvajalci:

  - _________________, ki zahteva neposredno plačilo/ne zahteva neposrednega plačila za izvedena dela in bo za izvajalca izvedel dela po tej pogodbi v višini ___% posla.

Glede menjave oz. vključitve novega podizvajalca veljajo določbe 4. odstavka 94. člena ZJN-3, ki zavezujejo tako naročnika kot izvajalca. Če pride do menjave oz. vključitve novega podizvajalca skladno z zakonom, se sklene aneks k tej pogodbi.

Za primer, da bi skladno z zakonom prišlo do vključitve podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo skladno s 94. členom ZJN-3, izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi računa, potrjenega s strani izvajalca, neposredno plačuje temu podizvajalcu.

Naročnik lahko neposredno plačilo podizvajalcu po 94. členu ZJN-3 in ob upoštevanju Uredbe o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju izvede le, če poleg zgornjega pooblastila razpolaga tudi s:

    - soglasjem podizvajalca, da naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca, in

    - računom podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil izvajalec in priložil svojemu računu.

Za podizvajalce, ki ne zahtevajo neposrednega plačila skladno 94. členu ZJN-3, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo spoštoval določila 3. odstavka 94. člena ZJN-3 ter naročnika pravočasno obveščal in mu posredoval listine po citiranem členu zakona, ki obravnavajo sporočanje novih in spremenjenih informacij o podizvajalcih ter posredovanje s tem povezanih listin.

Za obveznosti po tej pogodbi, ki jih izvajalec izpolnjuje s podizvajalci, v celoti odgovarja izvajalec. (besedilo predmetnega člena se lahko tudi dopolni glede na medsebojni dogovor med izvajalcem in podizvajalcem itd.)

PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

5. člen

S to pogodbo se izvajalec zaveže opraviti storitve po ponudbi, naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal dogovorjeno ceno.

Naročnik se obvezuje, da bo:

- plačeval opravljene storitve v dogovorjenem deležu in roku,

- seznanil izvajalca z vsemi informacijami, potrebnimi za nemoteno in kvalitetno izvajanje pogodbenih storitev,

- zagotovil razpoložljivost potrebnih človeških oziroma informacijskih virov,

- obveščal izvajalca o ugotovljenih napakah oziroma problemih,

- izpolnjeval vse ostale obveznosti, ki z obrazcem «Tehnične specifikacije« ali to pogodbo odpadejo na naročnika, in sicer v roku in na predviden način.

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- storitve, ki so predmet te pogodbe, izvedel kakovostno, pravočasno, v skladu s to pogodbo, z veljavnimi predpisi, standardi in specificiranimi zahtevami naročnika v prilogi Tehnične specifikacije ter s skrbnostjo dobrega strokovnjaka,

- da bo pri izvajanju pogodbenih obveznosti uporabljal napredne informacijske tehnologije in metode,

- da bo zagotavljal usposobljenost in izkušenost izvajalcev storitev po tej pogodbi,

- da bo svoje kapacitete in časovno izvedbo storitev prilagodil dinamiki dela in željam naročnika,

- takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo storitev, ter na ostale okoliščine, ki so pomembne za izpolnjevanje pravic in obveznosti obeh pogodbenih strank, določenih s to pogodbo, predvsem vendar ne izrecno, da bo obveščal naročnika o kritičnih spremembah programske opreme in argumentirano predlagal nadgradnje sistemov, da bo obveščal naročnika obvešča o vseh merodajnih spremembah zakonodaje ter posledično o nadgradnjah oziroma prilagoditvah aplikacije;

- omogočal ustrezen nadzor naročniku in morebitne ugotovljene nepravilnosti odpravil v roku, ki ga določi naročnik,

- storitve izvajal v rokih, določenih s terminskim planom in v obrazcu »Predračun«,

- izpolnjeval vse ostale obveznosti, ki v skladu z obrazcem  »Tehnične specifikacije« ali to pogodbo odpadejo na izvajalca.

Kršitve obveznosti izvajalca iz tega člena se štejejo kot hujša kršitev določil te pogodbe.

Če naročnik naroči izvajalcu storitev, s katero bi bili kršeni predpisi ali pa povzročena nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu, lahko izvajalec takšno naročilo odkloni, ne da bi kršil pogodbo, vendar mora takšen razlog za odklonitev dokazati.

Komunikacija med izvajalcem oziroma delavci izvajalca in naročnikom poteka v slovenskem jeziku.

OSEBE IZVAJALCA ZA IZVAJANJE STORITEV

6. člen

Izvajalec bo storitve, ki so predmet te pogodbe, izvajal s strokovno usposobljenimi delavci, ki so bili nominirani v ponudbi.

Izvajalec si mora prizadevati, da ne prihaja do kadrovskih zamenjav v njegovi ekipi. V primeru, da delavec iz kateregakoli razloga ne more več opravljati dela, mora izvajalec o tem obvestiti skrbnika pogodbe v roku 5 dni od nastopa spremembe, in predlagati njegovo zamenjavo ter dokazati, da nov kader izpolnjuje vse pogoje, kot prvotno nominiram kader.

V primeru zamenjave oz. vključitve novega kadra mora izvajalec na lastne stroške poskrbeti za celovito usposabljanje ter prenos znanja in informacij na novega delavca ter ga v delo uvesti brezplačno in na način, da ne bo moteno izvajanje storitev po sklenjeni pogodbi.

Izvajalec se zavezuje na zahtevo naročnika določiti drugo osebo za izvedbo razpisanih storitev, če naročnik ugotovi, da oseba, storitve ni izpolnila, ali jo je dvakrat ali večkrat nepravilno izpolnila.

POGODBENA CENA

7. člen

Pogodbena vrednost znaša __________________ EUR brez DDV oz. _________________________ EUR z DDV.

Pogodbene cene na enoto mere, ki so predmet te pogodbe, so navedene v obrazcu »Predračun« ter »Podroben ponudbeni predračun«, ki sta sestavni del pogodbe.

Vse cene na enoto v obrazcu iz prejšnjega odstavka tega člena brez DDV zajemajo vse elemente, iz katerih so sestavljene, ter stroške, ki jih bo ponudnik imel z realizacijo naročila, vključno s potnimi stroški, stroški zavarovanja, stroški vzdrževanja, amortizacije opreme, dobave, dostave, edukacije, stroški dela ter kakršnimikoli drugimi stroški (npr. takse) in popusti, tako da naročnik, razen ponudbene cene, ni dolžan plačati izvajalcu nobenih drugih stroškov.

Vse pogodbene cene na enoto brez DDV iz obrazca »Podroben ponudbeni predračun« so fiksne in nespremenljive ves čas trajanja pogodbe.

PLAČILNI POGOJI

8. člen

Izvajalec bo pogodbene storitve implementacije platforme obračunal po naslednji dinamiki:

- Razvoj rešitve- 20%

- Migracija- 20%

- Namestitev testne rešitve in testiranje rešitve ter prevzemno testiranje- 20%

- Implementacija – 20%

- Izvršena edukacija-20%

Za vsako fazo implementacije bosta stranki podpisali zapisnik o uspešni realizacije posamezne faze. Obvezna priloga računu je s strani naročnika podpisan zapisnik o uspešni realizacije posamezne faze oz. končni prevzemni zapisnik.

Strošek vzdrževanja se obračunava mesečno v obliki fiksnega mesečnega zneska oz. pavšala na podlagi računa za pretekli mesec. Opravljene storitve adaptivnega vzdrževanja bo naročnik izvajalcu plačal na podlagi računa, izstavljenega po dejansko opravljeni storitvi oziroma po dejansko realiziranih urah v preteklem mesecu. Naročnik se ne zavezuje niti k delnemu niti k celotnemu naročilu predvidene količine storitev adaptivnega vzdrževanja in si izrecno pridržuje pravico, da možnost nadgradenj prilagodi dejanskim potrebam. Izvajalec nima nobenih pravic iz naslova izgubljenega dobička v primeru, da naročnik ne bo izkoristil svojega upravičenja do nadgradenj. Obvezna priloga računu, kjer so obračunane delovne ure za adaptivno vzdrževanje je poročilo o izvedbenih storitvah, ki ga predhodno potrdi naročnik. Izvajalec lahko obračuna delovno uro po pretečenih 45 minutah, sicer njegov sorazmerni del.

Strošek dobavljene strojne opreme se poravna po realizirani dobavi. Obvezna priloga računu je potrjena dobavnica za strani naročnika.

Cene na enoto mere brez DDV so nespremenljive oziroma fiksne za ves čas trajanja pogodbe, v vrednosti, kot izhajajo iz ponudbe izvajalca.

Izvajalec pošlje naročniku račun izključno v elektronski obliki (e-račun).

Naročnik bo račun poravnal najkasneje v roku 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega e- računa. Račun se mora obvezno sklicevati na predmetno pogodbo.

Če zadnji dan roka plačila sovpada z dnem, ki je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delovnik oziroma naslednji plačilni dan. Za dan plačila se šteje dan, ko je organizaciji, pristojni za plačilni promet, predložen nalog za plačilo.

V primeru zamude pri plačilu je naročnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti za čas zamude.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da nobena pogodbena stranka ne sme prenesti svojih terjatev iz naslova te pogodbe na drugega.

REKLAMACIJA RAČUNA

9. člen

Naročnik se obvezuje, da bo po prejemu računa in prilog v roku osmih (8) dni le-te pregledal ter izvajalcu sporočil morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti. V tem roku ima naročnik pravico obrazloženo zavrniti (sporni del) računa s priloženo dokumentacijo.

Rok za reklamacijo (spornega dela) računa začne teči naslednji dan od dneva prejema računa. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko se po zakonu ali glede na razporeditev delovnega časa pri naročniku ne dela, se zadnji dan roka šteje naslednji delavnik naročnika.

Rok za plačilo izpodbijanega dela računa je osem (8) dni po razrešitvi reklamacije, vendar ne pred potekom plačilnega roka.

Naknadno plačilo izpodbijanega dela računa ne šteje za naročnikovo zamudo s plačilom.

VIŠJA SILA

10. člen

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec mora v okviru objektivnih možnosti izvesti pogodbene storitve ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.

Ena pogodbena stranka je drugo pogodbeno stranko dolžna pisno obvestiti o nastanku višje sile v nemudoma in pri tem tudi navesti vzroke morebitne zamude ter okvirni/pričakovani dejanski rok izvršitve storitev. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata pogodbeni stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o nadaljnjem izvajanju pogodbe. Če za eno pogodbeno stranko nastopi nezmožnost izpolnjevanja obveznosti po pogodbi zaradi dogodka višje sile, pa o tem ne obvesti druge stranke, izgubi pravico, da bi uporabila višjo silo kot utemeljitev, opravičilo ali podlago za uveljavljanje drugih pravic, ki bi jih sicer imela zaradi dogodka višje sile.

Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

POGODBENA KAZEN

11. člen

V primeru zamude pri izvedbi pogodbenih storitev lahko naročnik izvajalcu  zaračuna pogodbeno kazen:

- zamuda pri implementaciji platforme – pogodbena kazen znaša 1 % od postavke 1 Implementacija sistema, kot izhaja iz podrobnega ponudbenega predračuna v EUR z DDV

za vsak začeti dan zamude, vendar največ do višine 20 % vrednosti postavke 1 Implementacija sistema, kot izhaja iz podrobnega ponudbenega predračuna v EUR z DDV.

V primeru zamude pri izvajanju storitve vzdrževanja lahko naročnik izvajalcu obračuna pogodbeno kazen v višini, ki je določena glede na prioriteto problema, v zvezi s katero izvajalec zamuja z zagotovitvijo popravka programske opreme, pri čemer se pogodbena kazen zaračuna bodisi za zamudo pri odzivnem času, bodisi pri zamudi glede odprave napake:

- kritična napaka – 80,00 EUR za vsako začeto uro zamude

- visoka napaka- 80,00 EUR za vsako začeto uro zamude

- srednja napaka 40,00 EUR za vsako začeto uro zamude

- nizka napaka 40,00 EUR za vsako začeto uro zamude.

V primeru zamude pri izvajanju adaptivnega vzdrževanja lahko naročnik izvajalcu obračuna pogodbeno kazen v višini 0,5 % vrednosti postavke 6. Delovne ure- adaptivno vzdrževanje iz ponudbenega predračuna   z DDV za vsak dan zamude vsakokrat dogovorjenega roka za izvedbo storitve , vendar največ do višine 20 % pogodbene vrednosti postavke 6. Delovne ure- adaptivno vzdrževanje iz ponudbenega predračuna.

Pogodbeni stranki soglašata, da je varovanje poslovnih skrivnosti naročnika in varstvo osebnih podatkov za naročnika bistvenega pomena. V primeru kršitve poslovne skrivnosti naročnika oz. dolžnosti varstva osebnih podatkov je dolžan izvajalec za vsako posamično kršitev plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti (z DDV).

Naročnik ima pravico zahtevati od izvajalca poleg pogodbene kazni tudi izpolnitev naloge, s katero je bil izvajalec v zamudi. V primeru, da izvajalec z nalogo zamuja oziroma krši obveznosti v zvezi z varovanjem poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov tako, da naročniku nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, lahko zahteva od izvajalca tudi razliko do popolne odškodnine. V nujnih primerih (npr. grozeča škoda zaradi zamude izvajalca) lahko naročnik izvede kritni nakup naročenih storitev, ki so v zamudi, pri tretji osebi na stroške izvajalca.

Naročnik lahko zahteva pogodbeno kazen zaradi zamude, tudi če sprejme izpolnitev, ne da bi nemudoma sporočil izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.

Pogodbene kazni se seštevajo in se med seboj ne izključujejo. Ko seštevek pogodbene kazni doseže višino 10 % pogodbene vrednosti z DDV, se pogodbena kazen ne more več nadalje zaračunati. V tem primeru ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka.

Izvajalec plača znesek pogodbene kazni na podlagi računa naročnika v roku 8 dni po prejemu računa, če naročnik tega zneska ne kompenzira pri plačilu svoje obveznosti.

Obračun pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

12. člen

Izvajalec mora najkasneje v osmih (8) dneh od sklenitve te pogodbe kot pogoj za njeno veljavnost naročniku izročiti originalno, s strani poslovne banke ali zavarovalnice izdano, podpisano in žigosano, nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani vsebini glede na vzorec iz razpisne dokumentacije v višini 10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV in z veljavnostjo še 60 dni po izteku veljavnosti pogodbe.

Če se bo med trajanjem pogodbe podaljšala veljavnost pogodbe ali povečala skupna vrednost pogodbe, bo praviloma (ne pa nujno vedno) moral izvajalec temu ustrezno prilagoditi tudi finančno zavarovanje (predložiti novo). Navedeno pogodbeni stranki natančneje uredita z aneksom k pogodbi, s katerim se podaljša veljavnost pogodbe ali poveča njena skupna vrednost.

Naročnik lahko v primeru utemeljenih okoliščin rok iz prvega odstavka tega člena podaljša.

Naročnik lahko finančno zavarovanje unovči pod naslednjimi pogoji:

  - če se bo izkazalo, da izvajalec ne izvaja pogodbenih obveznosti skladno s pogodbo in ponudbo,

  - če izvajalec krši katerokoli pogodbeno obveznost glede varovanja podatkov, ali

  - če izvajalec ne predloži podaljšanega oziroma spremenjenega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, čeprav bi ga moral

Naročnik lahko finančno zavarovanje (v znesku, ki ga sam določi v okviru maksimalnega zneska zavarovanja) unovči, če izvajalec ne izpolni katerekoli svoje obveznosti iz te pogodbe oziroma če je ne izpolni skladno z njim (nepravočasno, nepopolno, ipd.).

Naročnik lahko finančno zavarovanje unovči brez predhodnega opomina, izvajalca pa mora o tem, da ga je unovčil, obvestiti najkasneje v 3 dneh od dneva, ko ga je predložil v izplačilo, in sicer pisno, po telefaksu ali elektronski pošti.

## VAROVANJE PODATKOV

## 13. člen

Izvajalec se obvezuje podatke, pridobljene v okviru izvajanja storitev po tej pogodbi, varovati ter zagotavljati in izvajati ustrezne postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih in drugih zaupnih poslovnih podatkov naročnika v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov, in sicer Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2; Uradni list RS, št. 163/22), Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 71/08 - skl. US, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 95/14 - ZUJF-C, 47/15 - ZZSDT, 90/15 - ZIJZ-1, 90/15 - ZIUPTD, 61/17 - ZUPŠ, 64/17 - ZZDej-K, 75/17 - ZIUPTD-A, 36/19, 49/20 - ZIUZEOP, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 189/20 - ZFRO, 15/21 - ZDUOP, 51/21, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 15/22, 43/22, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 40/23 – ZčmIS, 78/23, 84/23- ZDOsk-1, 136/23 – ZIUZDS in 133/2023 – ZPIZ-2N) in aktualnim internim naročnikovim Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov.

Izvajalec je dolžan vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo in katerekoli druge informacije, prejete oziroma razkrite v kakršnikoli obliki in načinu v okviru izvajanja te pogodbe, varovati kot zaupne, in sicer časovno neomejeno. S prejetimi zaupnimi podatki bo izvajalec ravnal skrbno in preudarno in jih ne bo neupravičeno uporabljal v svojo korist oziroma jih kakorkoli izkoriščal ali posredoval tretjim osebam.

Izvajalec je dolžan vse osebne podatke, do katerih lahko ali mora, zaradi izvajanja te pogodbe, dostopati in ne obstaja zakonska podlaga za njihovo hrambo, uničiti takoj, ko preneha razlog, zaradi katerega jih je pridobil ali najkasneje ob izteku pogodbe. O upravljanju teh podatkov mora izvajalec zagotoviti sledljivost v skladu z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Naročnik po svoji pooblaščeni osebi lahko izvaja nadzor nad zavarovanjem osebnih podatkov, ki jih izvajalec obdeluje v okviru izvajanja pogodbenih storitev, izvajalec pa mu mora ta nadzor omogočiti in naročniku zagotoviti vse potrebne informacije za njegovo izvedbo.

Izvajalec je dolžan vse informacije o naročniku in drugih osebah ter dejstvih, ki jih pridobi pri izvajanju te pogodbe, in za katere je očitno, da bi za sopogodbenico nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba, obravnavati kot poslovno skrivnost, in sicer časovno neomejeno.

V primeru, da izvajalec naklepno ali iz malomarnosti osebnih in drugih zaupnih poslovnih podatkov ne varuje v skladu z določili te pogodbe in veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, je naročniku dolžan povrniti vso škodo (odškodninska odgovornost, kazni, pravni stroški itd.), ki mu je nastala zaradi neustreznega varovanja osebnih in drugih zaupnih poslovnih podatkov s strani izvajalca.

Izvajalec je dolžan vse osebe, ki bodo neposredno opravljale storitve po tej pogodbi, seznaniti z dolžnostjo varovanja podatkov, skladno z določili te pogodbe. Dolžnost varovanja podatkov v skladu z določili te pogodbe zavezuje vse zaposlene pri izvajalcu in osebe, ki opravljajo delo za izvajalca v okviru te pogodbe oziroma na katerikoli drugi pravni podlagi in ki bi lahko prišli v stik s podatki oziroma informacijami po tej pogodbi.

Pred začetkom izvajanja storitev vse osebe, ki bodo izvajale storitve po tej pogodbi, izpolnijo in podpišejo obrazec »Izjava VOP«, ki je sestavni del te pogodbe.

PRAVICA DO UPORABE PROGRAMSKE OPREME IN IZVOZ PODATKOV OB PRENEHANJU PODATKOV

14. člen

Izvajalec naročniku podeljuje časovno neomejeno pravico do uporabe programske opreme za upravljanje kadrov in kadrovskih procesov, izključno za notranje potrebe naročnika, v obsegu in na način, kot je opredeljen v tej pogodbi. Vse pravice intelektualne lastnine v zvezi s programsko opremo ostanejo izključna last izvajalca.

Ob prenehanju te pogodbe, ne glede na razlog prenehanja, se izvajalec zavezuje, da bo naročniku omogočil celovit izvoz vseh matičnih podatkov, ki jih je naročnik vnesel ali ki so bili zanj obdelani v okviru uporabe programske opreme. Izvoz mora biti izveden v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki (npr. CSV, XML ali drug dogovorjeni format), ki omogoča neodvisno nadaljnjo uporabo ali prenos v drugo informacijsko okolje.

Izvoz podatkov mora biti naročniku omogočen najpozneje v roku 15 dni po prenehanju pogodbe. Izvajalec mora naročniku po potrebi nuditi brezplačno tehnično podporo pri prenosu podatkov, pri čemer se morebitni dodatni stroški za obsežnejšo podporo določijo vnaprej s posebnim dogovorom.

Po uspešnem izvozu podatkov in pisnem potrdilu naročnika se izvajalec zavezuje, da bo vse kopije podatkov, shranjene v svojih sistemih, nemudoma dokončno izbrisal. Izvajalec o izvedbi izbrisa naročniku predloži pisno izjavo.

Izvajalec mora zagotoviti brezplačen in nemuden izvoz podatkov, ki mora biti  izveden popolno, točno in v obliki, ki omogoča neodvisno in vseobsegajočo nadaljnjo uporabo podatkov. V primeru izgube ali nepopolnega izvoza podatkov, do katerega pride po krivdi izvajalca, je izvajalec naročniku odgovoren za nastalo škodo v skladu z določili te pogodbe in veljavno zakonodajo.

OBDELOVALEC IN UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

15. člen

Izvajalec je skladno z GDPR po tej pogodbi obdelovalec osebnih podatkov, naročnik pa upravljavec osebnih podatkov. Medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z varstvom osebnih podatkov skladno z določbo 28. člena GDPR pogodbeni stranki urejata s posebno Pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, ki je kot priloga št. 5 sestavni del te pogodbe. (Pogodbeni stranki bosta izpolnili in podpisali tudi obrazec »Pogodba o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov – vzorec«, ki bo podpisana postala priloga te pogodbe in njen sestavni del.)

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA, PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA

16. člen

Ta pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

Pogodbeni stranki se zavezujeta poslovati skladno z veljavnimi predpisi o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma. Pogodbeni stranki nadalje izrecno jamčita za zakonit izvor denarja, blaga in drugih predmetov, ki so predmet transakcij v okviru njunih finančnih in poslovnih aktivnosti.

RAZVEZNI POGOJ

17. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca, ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca, ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

## JAMČEVANJE

## 18. člen

Če naročnik v času veljavnosti te pogodbe ugotovi, da ima katerakoli izvajalčeva storitev skrito pravno ali stvarno napako, je dolžan izvajalec takšno napako na svoje stroške odpraviti v roku, ki mu ga vsakokrat določi naročnik.

Izvajalec naročniku izrecno zagotavlja in jamči:

-	da s sklenitvijo te pogodbe in z izpolnjevanjem svojih obveznosti po tej pogodbi ni/ne bo prekršil nobene avtorske in/ali katerekoli druge pravice katerekoli tretje osebe;

-	da ne obstaja nobena ovira (pravna ali dejanska), ki bi naročniku preprečevala izvrševanje pravic, pridobljenih s to pogodbo in/ali ki bi naročniku preprečevala uporabo opreme kot celote, popravkov, nadgradenj, prilagoditev, novih, spremenjenih oz. prilagojenih funkcionalnosti opreme, na način in v obsegu, določenima s to pogodbo oz. na katerikoli drug način v skladu z naročnikovo svobodno poslovno presojo.

## VELJAVNOST POGODBE

## 19. člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank in velja za čas, kot je opredeljeno v 2. členu te pogodbe. Pogodba postane veljavna pod odložnim pogojem, da izvajalec predloži ustrezno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec lahko brez odpovednega roka pisno odpove pogodbo, če naročnik zamuja s plačilom pravilno izstavljenega nespornega (dela) računa in mu naročnik tudi po predhodnem pisnem opominu in dodatnem roku 30 dni, poslanem fizično po pošti ali elektronsko, niti v dodatnem primernem roku iz opomina ne poravna zapadlih obveznosti iz takega (dela) računa. Naročnik lahko kadarkoli in ne glede na razlog pisno odpove pogodbo z 2-mesečnim odpovednim rokom, brez obveznosti povračila škode iz naslova predčasne odpovedi.

V primeru nebistvenih kršitev obveznosti s strani izvajalca, naročnik izvajalca opomni na izpolnitev obveznosti. V kolikor izvajalec v 5 dneh od opomina kršitve ne odpravi, lahko naročnik odstopi od pogodbe brez odpovednega roka.

V primeru bistvenih kršitev obveznosti izvajalca lahko naročnik brez odpovednega roka in brez opomina takoj pisno odpove pogodbo. Za bistvene kršitve te pogodbe, o katerih bo naročnik ponudnika predhodno pisno obvestil in storitev reklamiral, se šteje zlasti:

- če izvajalec zamuja z izvedbo storitev po tej pogodbi več kot 15 dni,

- če izvajalec prekine z izvajanjem storitev po tej pogodbi brez pisnega soglasja naročnika, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in je ne more vzpostaviti niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

- če se je zaradi hujših strokovnih napak izvajalca, močno omajalo zaupanje naročnika. Kot hujše strokovne napake se razumejo: nepravilna izvedba storitve, izguba listin predanih s strani naročnika, ponavljajoče se kršitve obveznosti izvajalca, ipd.

- če izvajalec ne obvesti naročnika o okoliščinah, ki bi lahko vplivale oz. vplivajo na pravilno in pravočasno izpolnitev njegovih obveznosti,

- ko naročnik v skladu s 12. členom te pogodbe unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

- če izvajalec krši določbe  5., 13. in 14. člena te pogodbe,

- ko se uresniči sedmi odstavek 11. člena te pogodbe, ali

- v vseh primerih iz 96. člena ZJN-3.

V primeru prenehanja te pogodbe iz kakršnegakoli razloga ostanejo v veljavi vse pravice in obveznosti pogodbenih strank, pridobljene ali nastale v času veljavnosti te pogodbe, v kolikor ta pogodba ne določa drugače.

V času trajanja odpovednega roka sta pogodbeni stranki dolžni izpolniti vse obveznosti iz te pogodbe.

Pisna odpoved se posreduje na poslovni naslov nasprotne pogodbene stranke iz sodnega oziroma poslovnega registra. Če pogodbena stranka tako posredovane pošte ne prevzame, se šteje, da ji je bila vročena naslednji dan po oddaji pisne priporočeno po pošti.

Če naročnik ali njegov pooblaščenec izvede nov postopek javnega naročila s področja predmeta pogodbe, ali organ, pooblaščen za izvedbo skupnega javnega naročila za to področje, izvede tak postopek, ki se mu pridruži naročnik, pogodba preneha z dnem začetka izvrševanja storitev po pogodbi z novo izbranim izvajalcem na podlagi pravnomočne odločitve o oddaji novega naročila. Naročnik je dolžan izvajalca pravočasno obveščati o okoliščinah iz tega odstavka.

## KONČNE DOLOČBE

## 20. člen

Odgovorni osebi naročnika in izvajalca za izvajanje te pogodbe sta:

    - za naročnika: g./ga.      , tel. št.:      , elektronska pošta:      ,

    - za izvajalca: g./ga.      , tel. št.:      , elektronska pošta:      .

Za spremembo odgovorne osebe ali imenovanje pooblaščenega predstavnika naročnikov ali izvajalca zadostuje pisno obvestilo nasprotni stranki.

Najkasneje prvi naslednji delovni dan po nastanku vsake okoliščine, ki bi lahko kakorkoli vplivale na izpolnitev pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic pogodbenih strank iz te pogodbe, je dolžan izvajalec o tej okoliščini pisno obvestiti odgovorno osebo naročnika.

Za vprašanja, ki niso urejena s to pogodbo ali s to pogodbo niso urejena drugače, se smiselno uporabljajo določila predpisov s področja obligacijskih razmerij in drugih veljavnih predpisov, ki urejajo s to pogodbo opredeljena medsebojna razmerja.

Če katerakoli določba pogodbe postane neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva, to praviloma ne vpliva na veljavnost ostalih določb. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se bosta vzdržali vsakršnih dejanj, ki nasprotujejo dobrim poslovnim običajem, in da bosta poskušali vsa morebitna nesoglasja iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank v skladu s smislom in namenom razpisne dokumentacije. Če sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po pravu Republike Slovenije.

Vse morebitne spremembe in/ali dopolnitve te pogodbe so veljavne zgolj, če so sklenjene v pisni obliki.

Pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva) izvoda, izvajalec pa 1 (enega). (besedilo odstavka se prilagodi glede na to, ali je izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo)

Številka:

Datum:

| V , dne _______________ |  | V Kočevju, dne _______________ |
| --- | --- | --- |
| Izvajalec: |  | Naročnik: |
|  |  | Slovenski državni gozdovi, d.o.o. |

mag. Marko Matjašič

glavni direktor

dr. Aleš Kadunc

direktor

VZOREC Pogodbe o obdelovanju OP

Pogodba o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov

Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, ki jih zastopata glavni direktor mag. Marko Matjašič in direktor, dr. Aleš Kadunc

Matična številka: 7035845000

Davčna številka: SI 75204878

SI56 0292 2026 1894 466, odprt pri NLB d.d. (v nadaljevanju: upravljavec)

in

____________________________________________________, ID št. za DDV _____________, matična številka ___________________, ki ga zastopa __________________(v nadaljevanju: obdelovalec)

sklepata Pogodbo o obdelavi osebnih podatkov

- člen

UVODNE DOLOČBE

- Pogodbeni stranki sklepata to pogodbo na podlagi 28. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju GDPR) z namenom ureditve razmerij, pravic in obveznosti upravljavca in obdelovalca v zvezi z obdelavami osebnih podatkov.

- Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

- sta pogodbenici sklenili Pogodbo o implementaciji integrirane platforme za upravljanje kadrov in kadrovskih procesov z vzdrževanjem (v nadaljevanju: krovna pogodba), s katero se je obdelovalec zavezal za upravljavca opravljati storitve za namen izvajanja storitev skladno s krovno pogodbo obdelovalec obdeluje osebne podatke v imenu in za račun upravljavca;

- da sta obe pogodbeni stranki pravni osebi s sedežem v EU in da obdelave osebnih podatkov, ki so predmet te pogodbe, v času sklepanja te pogodbe potekajo izključno na območju EU;

- da pogodbeni stranki zavezujejo določbe GDPR in določbe ZVOP-2 (Uradni list RS, št. 163/22);

- da ta pogodba velja za čas izvajanja storitev po krovni pogodbi in za čas hrambe revizijskih sledi, kot to določa zadnji odstavek 5. člena te pogodbe.

- člen

PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA

- Upravljavec je odgovoren za zagotovitev, da obdelava osebnih podatkov poteka skladno z določbami GDPR, pravnim redom EU ter predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov v Republiki Sloveniji.

- Upravljavec ima pravico in obveznost določiti namene in sredstva obdelave osebnih podatkov, ki so predmet te pogodbe.

- Upravljavec je odgovoren, med drugim, za zagotovitev, da za obdelavo osebnih podatkov, ki jo poverja obdelovalcu, obstaja veljavna pravna podlaga.

- člen

UPOŠTEVANJE NAVODIL UPRAVLJAVCA

- Obdelovalec se zavezuje, da bo osebne podatke obdeloval izključno za namene in čas trajanja krovne pogodbe in ob strogem upoštevanju zakonskih ter v tej in krovni pogodbi določenih pogojev.

- Obdelovalec bo obdeloval osebne podatke samo na podlagi dokumentiranih navodil upravljavca, razen če to od njega zahteva pravo EU ali pravo države članice, ki velja za obdelovalca. Navodila so podrobneje opredeljena v prilogah A in C te pogodbe. Upravljavec lahko poda nadaljnja navodila ves čas trajanja obdelave osebnih podatkov, pri čemer bodo navodila vedno dokumentirana in v pisni obliki, vključno z elektronsko.

- V primeru, da obdelovalec meni, da navodila upravljavca kršijo določbe GDPR, prava EU ali slovenske zakonodaje, ki zavezujejo pogodbeni stranki in se nanašajo na varstvo osebnih podatkov, bo o tem nemudoma obvestil skrbnika pogodbe upravljavca.

- Obdelovalec bo v skladu z določbo drugega odstavka 30. člena GDPR vodil evidenco vseh vrst dejavnosti obdelave, ki jih izvaja v imenu in za račun upravljavca.

- člen

ZAUPNOST

- Obdelovalec bo dostop do osebnih podatkov, ki jih obdeluje v imenu in za račun upravljavca, omogočil samo tistim osebam pod nadzorom obdelovalca, ki so se zavezale k zaupnosti ali so ustrezno statusno-pravno zavezane glede zaupnosti in samo glede na izkazano potrebo po dostopu do podatkov. Seznam oseb, katerim je omogočen dostop do osebnih podatkov, bo redno pregledovan. Na podlagi rednih pregledov bo dostop do osebnih podatkov ukinjen, če ni več potreben, s čimer osebni podatki zadevnim osebam ne bodo več dostopni.

- Na zahtevo upravljavca bo obdelovalec izkazal, da so zadevne osebe pod nadzorom obdelovalca zavezane k zgoraj navedenim zahtevam glede zaupnosti in imajo dostop do podatkov samo ob obstoju potrebe po dostopu do osebnih podatkov.

- člen

VARNOST OBDELAVE

- Ob upoštevanju najnovejšega tehnološkega razvoja in stroškov izvajanja ter narave, obsega, okoliščin in namenov obdelave, pa tudi tveganj za pravice in svoboščine posameznikov, ki se razlikujejo po verjetnosti in resnosti, upravljavec in obdelovalec z izvajanjem ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov zagotovita ustrezno raven varnosti glede na tveganje.

- Upravljavec bo ocenil tveganja za pravice in svoboščine posameznikov, ki jih povzroča obdelava osebnih podatkov, in uveljavil ukrepe za ublažitev teh tveganj. Ti ukrepi, kot je ustrezno, vključujejo naslednje ukrepe:

  - psevdonimizacijo in šifriranje osebnih podatkov;

  - zmožnost zagotoviti stalno zaupnost, celovitost, razpoložljivost in odpornost sistemov in storitev za obdelavo;

  - zmožnost pravočasno povrniti razpoložljivost in dostop do osebnih podatkov v primeru fizičnega ali tehničnega incidenta;

  - postopek rednega testiranja, ocenjevanja in vrednotenja učinkovitosti tehničnih in organizacijskih ukrepov za zagotavljanje varnosti obdelave.

- Skladno z določbami 32. člena GDPR bo tudi obdelovalec - neodvisno od upravljavca - ocenil tveganja za pravice in svoboščine posameznikov, ki izhajajo iz obdelave osebnih podatkov, ki mu jo je poveril upravljavec, in uveljavil ukrepe za njihovo ublažitev. S tem namenom bo upravljavec obdelovalcu zagotovil vse potrebne informacije za identifikacijo in oceno takšnih tveganj.

- Obdelovalec bo pomagal upravljavcu pri zagotavljanju skladnosti z dolžnostmi upravljavca po 32. členu GDPR, med drugim z zagotavljanjem informacij, ki zadevajo tehnične in organizacijske ukrepe, ki jih že zagotavlja obdelovalec glede na določbe 32. člena GDPR, skupaj z vsemi ostalimi informacijami, ki so potrebne, da lahko upravljavec zagotovi skladnost z določbami 32. člena GDPR.

- Obdelovalec je dolžan pred načrtovano spremembo poslovanja, ki bi lahko vplivala na zakonsko skladno varovanje in obdelavo osebnih podatkov, o tem predhodno obvestiti skrbnika pogodbe upravljavca. Upravljavec ima pravico izvesti oceno tveganja za pravice in svoboščine posameznikov, upoštevajoč načrtovano spremembo poslovanja. Če upravljavec ugotovi, da načrtovana sprememba v poslovanju obdelovalca ne omogoča s to pogodbo skladnega obdelovanja oziroma varovanja podatkov, lahko odpove pogodbo brez odpovednega roka in od obdelovalca zahteva takojšnjo vrnitev oziroma nepovratno uničenje osebnih podatkov.

- Kolikor bi naknadno – glede na oceno upravljavca – ublažitev identificiranih tveganj zahtevala dodatne ukrepe, ki jih mora zagotoviti obdelovalec, glede na ukrepe, ki jih obdelovalec že zagotavlja skladno z zahtevami iz 32. člena GDPR, bo obdelovalec zagotovil tudi dodatne ukrepe za zmanjšanje tveganj.

- Upravljavec si prav tako pridružuje pravico, da od obdelovalca kasneje med izvajanjem pogodbe zahteva, da pristopi k pripravi ocene učinka ne glede na spremembe pri obdelavi.

- Obdelovalec je dolžan brez dodatnih stroškov za upravljavca hraniti revizijske sledi o celotni obdelavi osebnih podatkov za zakonsko določeno obdobje v skladu s 5. odstavkom 22. člena ZVOP-2 in omogočiti prevzem celotnih revizijskih sledi o obdelavi podatkov v formatu, ki ga določi upravljavec. V primeru utemeljenih razlogov, če je tako urejeno s področno zakonodajo, lahko upravljavec zahteva podaljšanje obdobja hrambe, vendar ne za dalj časa, kot to omogoča zakonodaja.

- člen

UPORABA STORITEV POD-OBDELOVALCEV

- Obdelovalec ne bo uporabljal storitev drugih obdelovalcev (pod-obdelovalcev) za izpolnjevanje obveznosti po tej in krovni pogodbi.

- Obdelovalec bo pri uporabi storitev drugih obdelovalcev (pod-obdelovalcev) spoštoval zahteve, ki jih določata 2. in 4. odstavek 28. člena GDPR.

- Obdelovalec sme uporabljati storitve drugih obdelovalcev (pod-obdelovalcev) za izpolnjevanje obveznosti po tej in krovni pogodbi, ki so predhodno potrjeni in navedeni na seznamu v prilogi B. Obdelovalec bo o nameravanih spremembah glede uporabe storitev dodatnih ali drugih pod-obdelovalcev pisno obvestil skrbnika pogodbe upravljavca najkasneje v roku pet (5) dni pred začetkom uporabe storitev zadevnega pod-obdelovalca. Upravljavec lahko v roku (10) dni po prejemu obvestila nasprotuje najemu pod-obdelovalca.

- Kadar obdelovalec zaposli drugega obdelovalca za izvajanje specifičnih dejavnosti obdelave v imenu upravljavca, veljajo za tega drugega obdelovalca enake obveznosti varstva podatkov kot so določena v tej pogodbi in se uveljavijo na podlagi pogodbe ali drugega pravnega akta v skladu s pravom EU ali pravom države članice, zlasti za zagotovitev zadostnih jamstev za izvajanje ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov na tak način, da bo obdelava izpolnjevala zahteve iz te pogodbe in GDPR.

- Obdelovalec mora zagotoviti, da pod-obdelovalec izpolnjuje vsaj obveznosti, ki veljajo za   obdelovalca po tej pogodbi in GDPR.

- Kopija dogovora o pod-obdelavi in naknadne dopolnitve bodo – na zahtevo upravljavca – predložene upravljavcu, s čimer se upravljavcu da možnost, da zagotovi, da enake zahteve glede varstva osebnih podatkov, kot jih določa ta pogodba, velja tudi za pod-obdelovalca. Pogodbenih določil o poslovnih vidikih pod-obdelave, ki nimajo vpliva na pravno vsebino varstva osebnih podatkov v dogovoru o pod-obdelavi, ni potrebno predložiti upravljavcu.

- Obdelovalec bo sprejel klavzulo v korist tretjega s pod-obdelovalcem, po kateri bo v primeru uvedbe stečajnega postopka nad obdelovalcem upravljavec postal upnik po pogodbi o pod-obdelavi in bo imel pravico do izvršitve pogodbe do pod-obdelovalca, ki ga je zaposlil obdelovalec, npr. tako da ima upravljavec pravico do podaje navodil pod-obdelovalcu glede izbrisa ali vračila osebnih podatkov.

- Če pod-obdelovalec ne bo izpolnil svojih obveznosti glede varstva osebnih podatkov, ostane obdelovalec polno odgovoren do upravljavca glede izpolnitve obveznosti pod-obdelovalca. Navedeno ne vpliva na uveljavljanje pravic posameznikov po GDPR – zlasti glede pravic iz 79. in 82. člena GDPR – do upravljavca in obdelovalca, vključno s pod-obdelovalcem.

- člen

PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE IN MEDNARODNE ORGANIZACIJE

- V primeru, da namerava obdelovalec prenašati osebne podatke v tretje države (t.j. države izven Evropskega gospodarskega prostora) ali mednarodne organizacije, mora pred tem pridobiti pisno dovoljenje upravljavca in hkrati zagotoviti, da bo prenos potekal izključno na podlagi dokumentiranih navodil upravljavca in bo vedno upošteval določbe Poglavja V. GDPR.

- V primeru prenosov osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije, kjer obdelovalec za to ni dobil navodil upravljavca, zahteva pa jih pravo EU ali držav članic, ki velja za obdelovalca, bo obdelovalec seznanil upravljavca z zadevno zakonsko zahtevo pred pričetkom obdelave osebnih podatkov, razen če tista zakonodaja prepoveduje takšno informiranje na podlagi pomembnih razlogov v javnem interesu.

3)	Obdelovalec brez dokumentiranih navodil upravljavca, npr. odobritve upravljavca ali specifične zahteve po pravu EU ali države članice, ki velja za obdelovalca, v okviru te pogodbe ne sme:

  - prenašati osebnih podatkov upravljavcu ali obdelovalcu v tretji državi ali mednarodni organizaciji;

  - prenašati osebnih podatkov pod-obdelovalcu v tretji državi ali mednarodni organizaciji;

  - omogočiti obdelavo osebnih podatkov obdelovalcu v tretji državi ali mednarodni organizaciji.

4)	Ta pogodba ne predstavlja standardnih pogodbenih določil v smislu določb c in d točke drugega odstavka 46. člena GDPR in se stranki določbe te pogodbe ne moreta zanašati kot na orodje za prenos podatkov po Poglavju V. GDPR.

- člen

POMOČ UPRAVLJAVCU

- Ob upoštevanju narave obdelave bo obdelovalec pomagal upravljavcu z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, kolikor je to mogoče, pri izpolnjevanju njegovih obveznosti, da odgovori na zahteve za uresničevanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, iz poglavja III. GDPR.

- Navedeno pomeni, da bo obdelovalec, kolikor je to mogoče, pomagal upravljavcu pri izpolnjevanju njegove obveznosti, ki se nanašajo na:

  - pravico do informiranja o obdelavi osebnih podatkov, kadar se osebni podatki pridobijo od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki;

  - pravico do informiranja o obdelavi osebnih podatkov, kadar osebni podatki niso bili pridobljeni od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki;

  - pravico dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki;

  - pravico do popravka;

  - pravico do izbrisa (»pravico do pozabe«);

  - pravico do omejitve obdelave;

  - obveznost obveščanja v zvezi s popravkom oziroma izbrisom osebnih podatkov ali omejitvijo obdelave;

  - pravico do prenosljivosti podatkov;

  - pravico do ugovora;

  - pravico, da za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov.

- Poleg dolžnosti obdelovalca, da pomaga upravljavcu pri izpolnjevanju obveznosti upravljavca skladno s četrtim odstavkom 5. člena te pogodbe, bo obdelovalec, upoštevaje naravo obdelave podatkov in informacije, ki so na voljo obdelovalcu, upravljavcu pomagal pri izpolnjevanju obveznosti glede:

- obveznosti upravljavca, da brez nepotrebnega odlašanja in, kolikor je to mogoče, najpozneje v 72 urah po seznanitvi s kršitvijo varnosti podatkov, o kršitvi varnosti podatkov seznani pristojni nadzorni organ – Informacijskega pooblaščenca, razen če ni verjetno, da bi kršitev varstva osebnih podatkov povzročila tveganje za pravice in svoboščine posameznikov;

- obveznosti upravljavca, da brez nepotrebnega odlašanja sporoči posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov, kadar je verjetno, da bi kršitev varstva osebnih podatkov povzročila veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov;

- obveznosti upravljavca, da upravljavec pred obdelavo opravi oceno učinka predvidenih dejanj obdelave na varstvo osebnih podatkov (oceno učinka v zvezi z varstvom podatkov), kadar bi vrsta obdelave verjetno povzročila veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov;

- obveznosti upravljavca, da se pred obdelavo posvetuje z nadzornim organom – Informacijskim pooblaščencem, kadar je iz ocene učinka v zvezi z varstvom podatkov razvidno, da bi obdelava povzročila veliko tveganje, če upravljavec ne bi sprejel ukrepov za ublažitev tveganja.

- Postopke, ki se nanašajo na pomoč upravljavcu, podrobneje določa točka C.3 priloge C te pogodbe.

- člen

PRIJAVA KRŠITEV VARNOSTI OSEBNIH PODATKOV

- V primeru kršitve varnosti osebnih podatkov bo obdelovalec brez nepotrebnega odlašanja potem, ko se je seznanil s kršitvijo varnosti o kršitvi varnosti osebnih podatkov, uradno obvestil skrbnika pogodbe upravljavca in upravljavčevo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na naslov____________________

- Kolikor je možno, bo obdelovalec o kršitvi varnosti upravljavca obvestil v roku 24 ur, potem ko se je seznanil s kršitvijo varnosti, da bi tako omogočil upravljavcu, da izpolni obveznosti glede uradnega obvestila nadzornemu organu o kršitvi varstva osebnih podatkov skladno z določbami 33. člena GDPR.

- Obdelovalec bo skladno s točko (a) tretjega odstavka 8. člena te pogodbe pomagal upravljavcu pri obveščanju pristojnega nadzornega organa o kršitvi varnosti osebnih podatkov, kar pomeni, da je obdelovalec zavezan pridobiti spodaj naštete informacije, ki morajo biti skladno z določbami 33. člena GDPR navedene v obvestilu upravljavca pristojnemu nadzornemu organu:

- naravo kršitve varnosti osebnih podatkov, po možnosti tudi kategorije in približno število zadevnih posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ter vrste in približno število zadevnih evidenc osebnih podatkov;

- verjetne posledice kršitve varnosti osebnih podatkov;

- ukrepe, ki naj jih upravljavec sprejme ali katerih sprejetje predlaga upravljavcu za obravnavanje kršitve varnosti osebnih podatkov, pa tudi, kjer je ustrezno, ukrepe za ublažitev morebitnih škodljivih učinkov kršitve.

- Obdelovalec se s podpisom te pogodbe zavezuje, da bo v primeru zaznane kršitve brez dodatnih stroškov za upravljavca, poleg evidence obdelav, zavaroval vso dodatno dokumentacijo, ki bi lahko bila povezana s kršitvijo, zlasti dokumentarno gradivo, morebitne podatke iz nadzornih sistemov in zapise iz drugih sistemov, ki bi lahko prispevali k upravljanju kršitev ter da bo v primeru kršitve, brez dodatnih stroškov za upravljavca, hranil vse evidence in dodatno dokumentacijo, iz katerih bi lahko ugotavljali okoliščine kršitve, najmanj 5 (pet) let po zaključku leta, v katerem je nastala kršitev in da bo v procesu upravljanja kršitev sodeloval z upravljavcem in nadzornim organom.

- člen

IZBRIS IN VRAČILO PODATKOV

- Obdelovalec se zavezuje, da bo ob prekinitvi zagotavljanja storitev obdelave osebnih podatkov izbrisal vse osebne podatke, ki jih obdeluje v imenu in za račun upravljavca in zagotovil upravljavcu, da to tudi storil, razen če nadaljnjo hrambo osebnih podatkov od njega zahteva pravo EU ali države članice.

- V primeru spora med pogodbenima strankama je obdelovalec upravljavcu na podlagi njegove zahteve dolžan nemudoma vrniti vse osebne podatke, ki jih je obdeloval v okviru te pogodbe. Morebitne kopije teh podatkov mora takoj sledljivo in nepovratno uničiti ali jih posredovati državnemu organu, ki je v skladu z zakonom pristojen za odkrivanje ali pregon kazenskih dejanj, sodišču ali drugemu državnemu organu, če tako določa zakon.

- Obdelovalec je dolžan o uničenju iz prvega odstavka tega člena upravljavcu posredovati zapisnik o uničenju podatkov, iz katerega je razvidno, da so bile nepovratno uničene vse kopije vseh podatkov, ki so bili obdelovani v okviru pogodbe, vključno s podatki, ki so neposredno povezani z izvajanjem te pogodbe.

- V primeru prenehanja te pogodbe ali obstoja izvajalca kot samostojne pravne osebe se osebni podatki brez nepotrebnega odlašanja vrnejo upravljavcu. Kadar se nenamerno zberejo osebni podatki, za katere je očitno, da niso potrebni za konkretno obdelavo, se izbrišejo brez nepotrebnega odlašanja, drugače nepovratno uničijo ali vrnejo posamezniku, na katerega se nanašajo, ali upravljavcu ali obdelovalcu, ki jih je poslal.

- člen

REVIZIJE IN PREGLEDI

- Obdelovalec bo dal upravljavcu na voljo vse informacije, potrebne za dokazovanje izpolnjevanja obveznosti iz 28. člena GDPR, krovne pogodbe in te pogodbe, ter upravljavcu ali drugemu subjektu, ki ga pooblasti upravljavec, omogočil izvajanje nadzora, vključno s pregledi, in pri njih sodeloval.

- Postopke, ki se nanašajo na izvajanje nadzorov, vključno s pregledi obdelovalca in pod-obdelovalcev s strani upravljavca, podrobneje določata točki C.5 in C.6 priloge C te pogodbe.

- Obdelovalec se zavezuje, da bo nadzornim organom, ki imajo skladno z relevantno zakonodajo dostop do prostorov upravljavca in obdelovalca in sredstev obdelave, ali predstavnikom, ki delujejo na podlagi pooblastila takšnega nadzornega organa, na podlagi ustrezne identifikacije omogočil dostop do prostorov in sredstev obdelave pri obdelovalcu.

- člen

ODGOVORNOST POGODBENIH STRANK

- Kadar zaradi kršitve te pogodbe ali prava EU ter nacionalne zakonodaje, ki ureja varstvo osebnih podatkov s strani ene pogodbene stranke, nastane drugi pogodbeni stranki škoda, se ta povrne skladno s splošnimi pravili obligacijskega prava, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

- Navedena določba ne vpliva na zahtevke iz naslova plačila pogodbene kazni, dogovorjene v krovni pogodbi.

- člen

KONČNE DOLOČBE

- Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe morajo biti dogovorjene v pisni obliki ob upoštevanju ravni varstva temeljnih pravic in svoboščin, ki jih zagotavlja GDPR.

- Ta pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh strank in velja za celotno obdobje zagotavljanja storitev po krovni pogodbi. Med trajanjem zagotavljanja storitev po krovni pogodbi, pri katerih obdelovalec obdeluje osebne podatke upravljavca skladno s to pogodbo, se ta pogodba ne more prekiniti, razen če stranki glede zagotavljanja storitev obdelave osebnih po tej pogodbi skleneta drugo pogodbo o obdelavah osebnih podatkov skladno z 28. členom GDPR.

- Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en izvod.

- člen

PRILOGE KOT SESTAVNI DEL POGODBE

| Priloga A | Informacije o obdelavi |
| --- | --- |
| Priloga B | Odobreni pod-obdelovalci |
| Priloga C | Navodila glede obdelave osebnih podatkov |

UPRAVLJAVEC:						OBDELOVALEC:

V Kočevju dne ………………….				V …………….…………….….., dne …………………

Št. pogodbe: .......................				Št. pogodbe: .......................

Slovenski državni gozdovi, d.o.o.

PRILOGA A: Informacije o obdelavi

Namen obdelave osebnih podatkov s strani obdelovalca v imenu in za račun upravljavca so storitve upravljanja skladnosti IBM programske opreme naročnika – uporaba orodij ILMT in orodij, ki jih ILMT ne podpira (npr. Snow, MS AD, SCCM), specifične poizvedbe s ponudnikovimi lastnimi orodji na strežnikih in delovnih postajah ter strokovna tehnična pomoč pri uporabi naročnikove programske opreme.

Obdelava osebnih podatkov vključuje naslednje vrste osebnih podatkov:

- ime in priimek uporabnika,

- uporabniško ime,

- elektronski naslov,

- identifikacijski podatki delovnih postaj (ime in IP naslov),

- prometne informacije (poročila in logi orodij).

Obdelava se nanaša na naslednje kategorije posameznikov:

Zaposleni v SIDG, pogodbeni partnerji in drugi uporabniki informacijskega sistema.

Trajanje obdelave

Obdelava osebnih podatkov s strani obdelovalca v imenu in za račun upravljavca se lahko začne z dnem pričetka izvajanja storitev po krovni pogodbi. Obdelava bo trajala za čas veljavnosti trajanja krovne pogodbe ali do preklica soglasja posameznika, če je to prej.

PRILOGA B: Odobreni pod-obdelovalci

Odobreni pod-obdelovalci:

S pričetkom izvajanja pogodbe/aneksa k pogodbi upravljavec odobri uporabo storitev naslednjih pod-obdelovalcev:

Naziv/-i: ________

Matična/-e številka/-e: ________

Davčna/-e številka/-e: _____________

Naslov/-i: ______________

Opis obdelav s strani pod-obdelovalca/-ev: _________

Upravljavec z začetkom izvajanja pogodbe/aneksa k pogodbi odobri uporabo storitev zgoraj navedenih pod-obdelovalcev za obdelavo osebnih podatkov za obdelavo, opisano za to stranko. Obdelovalec brez eksplicitnega pisnega dovoljenja upravljavca ni upravičen do uporabe pod-obdelovalcev za drugačno obdelavo osebnih podatkov, kot je obdelava, ki je dogovorjena, ali do uporabe storitev drugih pod-obdelovalcev za opisane obdelave.

Priloga C: Navodilo glede uporabe osebnih podatkov

C.1	Predmet navodila glede obdelave osebnih podatkov

Obdelava osebnih podatkov s strani obdelovalca v imenu in za račun upravljavca vključuje storitve zbiranja, analize in shranjevanja osebnih podatkov za namene identifikacije uporabe IBM programske opreme, izdelava in pregled poročil, ter drugih logov).

C.2	Varnost obdelave

Raven varnosti, ki jo mora zagotoviti obdelovalec ali pod-obdelovalec mora biti najmanj v obsegu, kot ga določa aktualni upravljavčev interni Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, ki je objavljen na spletni strani upravljavca. Dodatni ukrepi, ki jih mora zagotoviti obdelovalec ali podobdelovalec, so opredeljeni v tej pogodbi.

Dodani ukrepi glede varnosti obdelave so: Vsi delavci izvajalca, ki pridejo v stik z osebnimi podatki morajo podpisati VOP izjavo. Izvajalec mora zagotoviti ustrezne tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za zaščito osebnih podatkov, vkjljučno z, a ne omejeno na, šifriranje podatkov, redno posodabljanje varnostnih protokolov in usposabljanje zaposlenih. Izvajalec mora po preteku pogodbe nepovratno izbrisati vso dokumentacijo, ki vsebuje osebne podatke in ki je nastala pri tehnični pomoči v okviru vzdrževanega sistema (logi, poročila).

C.3 	Pomoč upravljavcu

Obdelovalec bo v obsegu pomoči, kolikor bo mogoče pomagal upravljavcu skladno z določbami aktualnega upravljavčevega internega Pravilnika o varstvu osebnih podatkov, ki je objavljen na spletni strani upravljavca.

C.4	Lokacija obdelave podatkov

Obdelava osebnih podatkov skladno s pogodbo ne sme potekati na drugih lokacijah, razen naslednjih, brez predhodne pisne odobritve upravljavca:

- Obdelava podatkov se izvaja na namenski napravi v podatkovnem centru SIDG do katerega obdelovalec dostopa na lokaciji ali oddaljeno preko šifrirane VPN povezave.

- V primeru zunanje obdelave kopije poročil, se mora le-ta izvajati znotraj Evropske Unije ali v državah, ki zagotavljajo ustrezno stopnjo varstva podatkov v skladu z GDPR.

C.5		Postopki izvajanja pregledov s strani upravljavca, vključno z izvajanjem pregledov, nad obdelavami osebnih podatkov pri obdelovalcu

Upravljavec bo, če bo ocenil, da je to potrebno, napovedano, ali nenapovedano, vendar vedno v delovnem času obdelovalca, izvedel fizični pregled prostorov, kjer poteka obdelava osebnih podatkov s strani obdelovalca, vključno s sistemi, ki se uporabljajo in so v povezavi z zadevno obdelavo osebnih podatkov, da bi ocenil skladnost dejanj obdelovalca z GDPR, relevantno zakonodajo EU ali slovenske zakonodaje glede varstva osebnih podatkov ter pogodbe.

Obdelovalec je zavezan zagotoviti vse potrebne informacije ter ustrezne resurse (predvsem kadrovske), ki so potrebni za izvedbo pregleda s strani upravljavca.

C.6 	Postopki izvajanja revizij s stani upravljavca, vključno z izvajanjem pregledov, nad obdelavami osebnih podatkov pri pod-obdelovalcu

Obdelovalec ali predstavnik obdelovalca bo na zahtevo upravljavca izvedel fizični pregled prostorov, kjer poteka obdelava osebnih podatkov s strani pod-obdelovalca, vključno s sistemi, ki se uporabljajo in so v povezavi z zadevno obdelavo osebnih podatkov, da bi ocenil skladnost dejanj pod-obdelovalca z GDPR, relevantno zakonodajo EU ali slovensko zakonodajo glede varstva osebnih podatkov ter krovno pogodbo.

Dokumentacija o pregledu se brez nepotrebnega odlašanja predloži upravljavcu. Upravljavec lahko oporeka obsegu in/ali metodologiji poročila in lahko v takšnem primeru zahteva novo revizijo/ pregled na podlagi revidiranega obsega in/ali drugačne metodologije.

Na podlagi rezultatov pregleda lahko upravljavec zahteve nadaljnje ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev skladnosti z GDPR, relevantno zakonodajo EU ali slovensko zakonodajo glede varstva osebnih podatkov ter to pogodbo.

Upravljavec lahko, če je potrebno, sprejme odločitev, da izvede fizični pregled pri pod-obdelovalcu. Takšna odločitev se sprejme, če upravljavec meni, da nadzor obdelovalca nad pod-obdelovalcem upravljavcu ni zagotovil zadovoljive dokumentacije, da bi lahko ugotovil, da obdelava pri pod-obdelovalcu poteka skladno s to pogodbo.

Sodelovanje upravljavca pri pregledu pod-obdelovalca ne spremeni dejstva, da obdelovalec nosi vso odgovornost za skladnost pod-obdelovalca z GDPR, relevantno zakonodajo EU ali slovensko zakonodajo glede varstva osebnih podatkov ter to pogodbo.

Stroški obdelovalca in pod-obdelovalca, ki nastanejo v povezavi z izvajanjem fizičnega pregleda oziroma nadzora pri pod-obdelovalcu, ne zadevajo upravljavca, ne glede na to ali je upravljavec sprožil takšen pregled ali pri njem sodeloval.

Izjava VOP

IZJAVA

o varovanju podatkov naročnika

| PODPISANI/-A |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| ki bom osebno izvajal/-a storitve po pogodbi (v nadaljevanju Pogodba): |  |
| _________________________________________________________________________________, sklenjeni s Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje (v nadaljevanju tudi kot: SIDG) |  |
| S PODPISOM TE IZJAVE IZJAVLJAM IN POTRJUJEM, DA: |  |
| - sem seznanjen/-a s pogodbenimi določili glede varovanja osebnih in drugih zaupnih poslovnih podatkov SIDG, ki zavezujejo mene in mojega delodajalca/pogodbenega partnerja. S podpisom izjave se zavezujem k varovanju vseh zaupnih poslovnih in osebnih podatkov v katerikoli obliki, ki jih bom obdeloval/-a oziroma se z njimi seznanil/-a v zvezi z izvajanjem del po Pogodbi; - se s podpisom te izjave zavezujem k varovanju vseh poslovnih, tehničnih in osebnih podatkov, do katerih bom imel/-a dostop pri delu v zvezi z izvajanjem pogodbe. Obveznost varovanja zaupnosti velja za nedoločen čas in ne preneha s prekinitvijo ali prenehanjem veljavnosti pogodbe niti s prenehanjem ali prekinitvijo moje delovne pogodbe pri mojem delodajalcu oziroma pogodbenem partnerju; - bom v primeru, da bom z namenom izvajanja pogodbenih storitev v uporabo prejel/-a uporabniško ime (šifro) in geslo za dostop do informacijskega sistema SIDG, le-to uporabljal/-a izključno za izvajanje pogodbenih nalog v okviru svojih pooblastil in za dostopanje do tistih informacij in informacijskih virov, ki jih potrebujem za izvajanje pogodbenih storitev; - sem seznanjen/-a s tem, da sem odgovoren/-na za aktivnosti v informacijskem sistemu SIDG, izvedene z dodeljenimi uporabniškimi pooblastili; - bom z dodeljenimi uporabniškimi pooblastili ravnal/-a skrbno in zaupno ter ju ne bom razkrival/-a oziroma posojal/-a drugim osebam ter da sem odgovoren/-a za vse nepooblaščene aktivnosti in zlorabe, ki bi bile izvedene zaradi malomarnega ravnanja z dodeljenimi uporabniškimi pooblastili; - sem v primeru suma zlorabe dodeljenih uporabniških pooblastil dolžan/-a nemudoma obvestiti SIDG skrbnika pogodbe; - sem seznanjen/-a, da zaradi tehnoloških značilnosti informacijskega sistema SIDG ne morem v celoti uveljavljati svoje pravice do izbrisa, spremembe, pozabe ali prepovedi obdelave osebnih podatkov, ki sem jih prostovoljno odložil/-a na informacijski sistem SIDG ali ki so nastali v revizijskih sledeh informacijskega sistema SIDG kot dokaz o mojih aktivnostih, imam pa pravico do seznanitve s tem, kako SIDG upravlja z njimi. - se zavedam, da zaradi naklepne kršitve ali kršitve zaradi malomarnosti katere koli obveze iz zgoraj navedenih izjav, odgovarjam odškodninsko, kazensko, prekrškovno in materialno, po veljavni zakonodaji. S podpisom te izjave dovoljujem SIDG , da v skladu s svojimi varnostnimi politikami, upravlja (pridobiva, hrani in izbriše iz informacijskega sistema SIDG, kopira na oddaljene rezervne lokacije, v primeru izrednega dogodka komisijsko pregleda ali obnovi iz rezervnih kopij) z vsemi podatki, ki sem jih odložil/-a na informacijski sistem AIDG ali ki so nastali v revizijskih sledeh informacijskega sistema SIDG kot dokaz o mojih aktivnostih. V _______________________, dne ______________ ----------------------------------- podpis delavca/ke oz. pogodbenega partnerja (žig) --------------------------------- podpis zastopnika (pod)izvajalca |  |

Ponudnik, ki ni zavezanec za DDV v Sloveniji obračuna DDV po stopnji 22 % in navede, da ni registriran za DDV v Republiki Sloveniji.

Izjava Uprave RS za javna plačila, da je zahtevek za unovčenje podpisana oseba, ki je pooblaščena za zastopanje

Obrazec se fotokopira in se izpolni za vsako referenco posebej