PRILOGA TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ:

PROCESNI IN INFRASTRUKTURNI DEL

Informacijski sistem

“Nacionalni register zdravil”

1	Izdelava spremljajočih izdelkov in dokumentov	4

1.1	Tehnična dokumentacija	4

1.2	Uporabniška dokumentacija	5

2	Zahteve glede testiranja	6

2.1	Sodelujoči in naloge	6

2.2	Komunikacija	6

2.3	Pogoji za testiranje	7

2.4	Vrste in obseg testiranja	7

2.4.1	Testiranja izvajalca	7

2.4.2	Testiranje naročnika	7

2.5	Funkcionalno testiranje s strani naročnika	11

2.5.1	Planiranje funkcionalnega testiranja naročnika	11

2.5.2	Priprava testnih scenarijev za funkcionalno testiranje naročnika	11

2.5.3	Priprava testnih podatkov	13

2.5.4	Izvedba funkcionalnega testiranja	13

2.6	Obravnavanje odstopanj	14

2.6.1	Klasifikacija odstopanj	14

2.6.2	Prijava odstopanj	14

2.6.3	Reševanje odstopanj	15

2.7	Dokumentiranje testiranja	15

3	Zahteve glede izobraževanj	16

3.1	Metode in pristopi usposabljanja	17

3.2	Gradiva	17

3.3	Odgovorne osebe na strani izvajalca usposabljanj	17

3.4	Lokacija izvedbe usposabljanja	17

3.5	UAT okolje	17

3.6	Usposabljanja po skupinah uporabnikov IS NRZ	17

3.6.1	Področni nadzorniki	17

3.6.1.1	Vsebina usposabljanja	17

3.6.1.2	Predvideno trajanje usposabljanja	18

3.6.2	Člani strokovnega telesa	18

3.6.2.1	Vsebina usposabljanja	18

3.6.2.2	Predvideno trajanje usposabljanja	18

3.6.3	Tehnični skrbnik	18

3.6.3.1	Vsebina usposabljanja	18

3.6.3.2	Predvideno trajanje usposabljanja	18

4	Opredelitev zahtev glede okolij	18

4.1	Testno okolje	18

4.2	UAT okolje	19

4.3	Produkcijsko okolje	19

4.4	Šolsko okolje	19

5	Zahteve glede migracije	19

6	Zahteve glede upravljanja izdaj novih verzij programske rešitve	19

7	Zahteve glede zagotavljanja kakovosti in odprave napak	20

7.1	Opredelitev zahtev glede zagotavljanja kakovosti in odprave napak	20

7.2	Opis koncepta zagotavljanja kakovosti	20

7.3	Vidiki zagotavljanja kakovosti	21

7.4	Postopki zagotavljanja kakovosti	21

7.4.1	Presojanje kakovosti	21

7.4.2	Vodenje in dokumentiranje postopkov zagotavljanja kakovosti	22

7.4.3	Seznam neskladij in ukrepov	22

7.4.4	Poročilo presoje kakovosti	22

8	Zahteve glede pregledov in predaje programske kode	22

9	Zahteve glede prehoda v produkcijo in podpornega obdobja	23

10	Zahteve glede vzdrževanja sistema	24

10.1	Naloge dopolnilnega vzdrževanja sistema (nadaljnji razvoj in prilagajanje sistema)	24

10.2	Odzivni časi ob prijavi napak in časov za reševanje prijav, glede na matriko stopenj nujnosti	24

10.3	Postopki za spremljanje delovanja sistema in zaznavanje morebitnih težav	25

10.4	Načrt za redne varnostne preglede in teste za zagotovitev varnosti sistema	25

10.5	Redno preverjanje in vzdrževanje zmogljivosti sistema, vključno z obremenitvenimi testi in optimizacijo zmogljivosti	25

10.6	Redna varnostna kopiranja podatkov in obnova podatkov v primeru izgube	25

10.7	Vzpostavitev komunikacijskih kanalov za podporo uporabnikom in reševanje njihovih težav po prehodu v produkcijo	26

Izdelava spremljajočih izdelkov in dokumentov

Tehnična dokumentacija

Tako uporabniška kot tehnična dokumentacija oziroma navodila za skrbnike rešitve morajo biti pripravljeni v slovenskem jeziku.

Izvajalec izdela, vzdržuje in odloži v projektni portal ali drugo, z naročnikom usklajeno, ekvivalentno rešitev naročnika dokumentacijo, ki vsebuje:

- Seznam celotne dokumentacije s kratkim opisom vsebine, navedbo celotnega imena datoteke, verzije, lokacije datoteke v imeniški strukturi in skupine, v katero se dokumentacija uvršča.

- Uporabniško dokumentacijo – navodila za uporabo za vse nivoje uporabnikov.

- Načrt testiranja, testne postopke, testne podatke ter poročila o testiranju.

- Seznam zunanjih orodij, ki niso del sistema in so potrebna za upravljanje in/ali razvoj sistema.

- Dokumentacijo izvedene analize rešitve (t.i. sistemsko analizo), ter PZI dokumentacijo.

- Dokumentacijo o arhitekturi in zasnovi sistema.

- Podrobno tehnično dokumentacijo, ki praviloma zajema:

- standardno dokumentacijo izvorne kode v obsegu, kot je ta predmet naročila,

- dokumentacijo shem XML,

- dokumentacijo vmesnikov spletnih storitev (za potrebe izmenjav podatkov s tretjimi IS je za vsak vmesnik treba pripraviti podroben katalog sporočil skladno z dobrimi praksami s tega področja),

- dokumentacijo programskih vmesnikov API, ki je ustrezno dokumentirana in podprta s primeri,

- dokumentacijo uporabljenih lastnih ali tujih programskih komponent,

- dokumentacijo postopkov in algoritmov, kar vključuje delovne tokove in vgrajena poslovna pravila,

- splošno namestitveno shemo in navodila za namestitev v ciljno okolje,

- diagram odvisnosti med programskimi vmesniki in sistemi (ER diagram).

- Dokumentacijo o sistemskih nastavitvah za vse elemente sistema (podatkovno bazo, aplikacijski strežnik, idp.) z opisom razlogov za spremembo privzete nastavitve. Opomba: Ta točka je vsebinsko lahko pokrita tudi v navodilih za namestitev.

- Konkretno namestitveno shemo s konkretnimi podatki o strojni in programski opremi v ciljnem okolju upravljavca infrastrukture IS.

Splošne zahteve glede izdelave in vsebine dokumentacije:

- Kjer se pojavljajo seznami datotek, je treba le-te dopolniti z opisi vsebine datotek in lokacijo datotek.

- Vsi dokumenti morajo biti opremljeni z verzijo dokumenta, verzijo programske komponente, ki jo dokument opisuje ali naslavlja, povezavami na druge dokumente in opisom sprememb dokumenta (datum, verzija dokumenta, avtor spremembe, opis spremembe, odgovorna oseba - opcijsko, kjer je to smiselno).

- Dokumentacija mora vsebovati seznam kratic in akronimov (v posameznih dokumentih ali kot ločen dokument).

- V dokumentaciji je treba zagotoviti natančnost izražanja, dosledno podati verzije standardov in specifikacij, jasno je treba določiti podlago in izvor uporabljenih notacij (npr. za diagrame opredeliti, po kateri notaciji so narisani, katera verzija, uporabljeno orodje ipd.). Vsi diagrami in slike morajo biti ustrezno komentirani. Diagrami stanj morajo biti opremljeni z besednimi opisi.

- Programsko kodo, sheme XML, datoteke HTML, definicije WSDL in druge elemente sistema, na podlagi katerih nastane izvedljiva in z njo povezana programska koda, je treba dokumentirati skladno s standardi, dobrimi praksami in priporočili stroke.

- Programska in druga izvorna koda (XML, HTML, WSDL, SQL, slike in drugo multimedijsko gradivo, projektne datoteke za posamezne izdelke npr. datoteka .jpr za projekte, narejene v razvojnih orodjih, izvorne datoteke diagramov idr.) mora biti dokumentirana z navedbo uporabljenih orodij vključno z verzijo posameznega orodja oziroma okolja.

Uporabniška dokumentacija

Izvajalec mora v okviru implementacije pripraviti uporabniško dokumentacijo oziroma navodila/priročnik za uporabnike IS. Uporabniška dokumentacija mora vsebovati vsaj naslednje elemente:

- Osnovne podatke o sistemu:

  - namen sistema in njegove glavne funkcionalnosti,

  - vrste uporabnikov, ki jim je dokumentacija namenjena in

  - kontaktna oseba za pomoč pri morebitnih nejasnostih glede uporabe sistema.

- Varnostna navodila:

  - navedene morajo biti osnovne smernice za varno uporabo sistema, digitalnih potrdil, za varovanje gesel in podatkov (npr. v primeru API klicev).

- Opis uporabniškega vmesnika mora pokriti sledeče tematike:

  - prikaz uporabniškega vmesnika, poimenovanje posameznih delov uporabniškega vmesnika in kratko pojasnilo, čemu posamezen element služi,

  - opis menijev (glavni, pomožni …), navedba postavk v menijih in opis akcije, ki se s to postavko izvede,

  - opis vseh orodnih vrstic,

  - opis vsebinskega dela (okna) uporabniškega vmesnika, kjer se prikazujejo podatki.

- Uporabo aplikacije - podroben opis uporabe aplikacije za posamezna vsebinska področja in postopke znotraj njih:

  - Za vsak postopek so pripravljena podrobna navodila, kako naj uporabnik uporablja posamezne elemente aplikacije pri izvajanju le-tega.

  - Navodila obsegajo celotno izvedbo postopka od prijave v sistem, zagona, izvedbe in zaključka procesa, do odjave iz sistema.

  - Poleg glavnega toka skozi proces mora dokumentacija pokriti tudi stranske tokove.

  - Po potrebi lahko izvajalec način uporabe sistema, medsebojne povezave med procesi in tokove izvajanja posameznega procesa tudi grafično predstavi.

  - Podani so razumljivi opisi vzrokov za vsa opozorila in napake, ki jih povzročajo uporabniške in/ali sistemske funkcije.

  - Izvajalec izdela tudi kratka video navodila (za potrebe šolanja uporabnikov) ter jih deponira v okviru sistema.

Naročnik lahko definira določene dele dokumentacije, ki jih izvajalec v elektronski obliki da uporabnikom na razpolago tudi preko spleta. Uporabniki bodo do te dokumentacije dostopali prek uporabniškega vmesnika.

Izvajalec mora izdelati posebna navodila za prvi nivo podpore na NIJZ, saj bo prvi nivo podpore dajal osnovne informacije in navodila v primeru reševanja tehničnih težav, s protokolom eskalacije morebitnih težav/napak, ki jih prvi nivo ne bi mogel odpraviti, do izvajalca.

Zahteve glede testiranja

Namen izvedbe testiranj IS NRZ je sprotno in pravočasno evidentiranje in odpravljanje napak, ki se lahko pokažejo tekom razvoja in tekom nadgradenj in sprememb IS. Primarni cilj testiranja IS NRZ je preveriti in zagotoviti ustrezno delovanje glede na potrjene podrobne specifikacije zahtev.

Skladno s tem so v tem dokumentu določene in opisane vse relevantne informacije, aktivnosti in postopki, ki so potrebne za izvajanje postopkov testiranja IS NRZ in s tem za doseganje namena in ciljev testiranja.

Sodelujoči in naloge

Naročnik in izvajalec za namene testiranja imenujeta osebe odgovorne za izvajanje posameznih testov. To vključuje pripravo in preizkušanje testnih scenarijev, natančno evidentiranje napak, pripravo poročil ter oceno izvedbe testiranja. Predloga je predstavljena v spodnji tabeli.

| Vloga | Odgovornosti |
| --- | --- |
| Koordinator testiranja na strani izvajalca | - Priprava načrta testiranja in terminski plan testiranja; - Koordinacija izvedbe testiranja; - Nadzor izvajanja testov; - Izvedba testiranj; - Beleženje rezultatov; - Priprava korektivnih ukrepov – koordinacija nalog; - Priprava navodil za nameščanje verzij; - Poročanje koordinatorju testiranja na strani naročnika. |
| Testerji izvajalca | - Priprava in osvežitev testnih scenarijev in testnih primerov; - Izvedba testiranj; - Dokumentiranje rezultatov testiranja; - Vnos napak v sistem za obvladovanje napak; - Poročanje koordinatorju testiranja na strani izvajalca. |
| Koordinator testiranja na strani naročnika | - Potrditev načrta testiranja, terminskega plana testiranja ter testnih scenarijev in testnih primerov; - Koordinacija izvedb testiranja; - Nadzor izvajanja testov; - Beleženje rezultatov. |
| Testerji naročnika | - Priprava in osvežitev testnih scenarijev; - Izvedba testiranj; - Dokumentiranje rezultatov testiranja; - Vnos napak v sistem za obvladovanje napak; - Poročanje koordinatorju testiranja na strani naročnika. |

Komunikacija

Z namenom spremljanja napredka in pravočasnega obveščanja o morebitnih spremembah načrtov se na projektu enkrat tedensko ali po potrebi izvaja sestanek koordinatorjev izvajalca in naročnika, na katerem se poroča o statusu vseh testnih aktivnosti ter o tekoči problematiki izvajanja aktivnosti testiranja:

- statusi posameznih testnih aktivnosti,

- status testiranja,

- doseganje zastavljenih ciljev.

Rezultat koordinacijskih sestankov testiranja je zapisnik sestanka.

Izvajalec bo poleg tega, naročniku in predstavnikom naročnika, ki bodo izvajali testiranje in potrdili vmesni (delni) prevzem za zaključene funkcionalnosti, med testiranjem nudil vmesno usposabljanje in telefonsko pomoč in pomagal naročniku pri izvedbi prevzemnega testiranja.

Pogoji za testiranje

Pred začetkom izvedbe testiranja morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- Potrjen PZI za IS NRZ.

- Potrjen načrt in terminski plan testiranja.

- Potrjeni testni scenariji in testni primeri.

- Pripravljena okolja za testiranja vključno s testnimi okolji IS, s katerimi se IS NRZ integrira.

- Pripravljeni podatki za testiranje.

- Določena in usposobljena ekipa za izvedbo testiranja z jasno določenimi vlogami in nalogami pri testiranju.

Vrste in obseg testiranja

Testiranja izvajalca

Izvajalec mora med razvojem in pred izdajo verzij v razvojnem okolju izvesti osnovne teste  (tj. Unit Testing), UI testiranje, funkcionalne teste, testiranje funkcionalnosti izmenjave podatkov z drugimi informacijskimi sistemi in regresijske teste. Poleg testiranja novih/spremenjenih funkcionalnosti je v vsakokratno testiranje vključeno tudi testiranje že obstoječih osnovnih funkcionalnosti, testiranje povezav z zunanjimi integracijskimi sistemi ter ostalih funkcionalnosti, ki so neposredno ali posredno povezane z novo/spremenjeno funkcionalnostjo. Pri testiranju bodo preskušeni vsi primeri uporabe posameznih funkcionalnosti po vnaprej dogovorjenih in usklajenih pozitivnih in negativnih testnih scenarijih in testnih primerih. Izvajalec mora ob končnem testiranju posameznih testov pripraviti poročilo o testiranju in ga posredovati v pregled koordinatorju testiranja na strani naročnika IS NRZ.

Za pripravo testnih scenarijev in testnih primerov za avtomatizirano funkcionalno testiranje, za testiranje funkcionalnosti izmenjave podatkov z drugimi informacijskimi sistemi ter testnih scenarijev za regresijsko testiranje, je odgovoren izvajalec. Prav tako je izvajalec odgovoren za pripravo scenarijev za obremenitveno testiranje, ki se bo skupaj z naročnikovo sistemsko ekipo izvedlo na testnem in UAT okolju naročnika.

Testiranje naročnika

Testiranje na strani naročnika se izvaja po vnaprej pripravljenih testnih podatkih, testnih scenarijih in testnih primerih. Vse ugotovljene pomanjkljivosti bodo sodelujoči pri testiranju na strani naročnika prijavili v skladu z določili v poglavju Prijava odstopanj.

UAT testiranja na strani naročnika se bodo začela izvajati, ko bo koordinator testiranja na strani izvajalca potrdil pripravljenost za testiranje. V obvestilu koordinatorja testiranja na strani izvajalca morajo biti navedene tudi odpravljene napake iz prejšnjih verzij.

Naročnik bo v svojem okolju, poleg funkcionalnega testiranja, izvajal tudi varnostna, obremenitvena, regresijska testiranja, ter testiranja funkcionalnosti izmenjave podatkov z drugimi informacijskimi sistemi.

Prevzem IS NRZ se bo izvedel na podlagi prevzemne liste in kriterijev opredeljenih v projektnih zahtevah, ki jih bosta naročnik in izvajalec predhodno pripravila in uskladila. Projektna skupina naročnika bo prevzemno (UAT) testiranje funkcionalnosti pričela s preučitvijo dokumentacije in podrobno predstavitvijo delovanja sistema s strani izvajalca.

Namen prevzemnega testiranja je določitev primernosti funkcionalnosti za prevzem in prenos v produkcijsko uporabo. Med prevzemnim testiranjem se bo izvajala stalna koordinacija glede ugotovljenih pomanjkljivosti med vodjo projektne skupine naročnika ter vodjo projekta na strani izvajalca. Koordinacija bo namenjena predvsem določanju, ali so posamezne ugotovljene pomanjkljivosti dejanska odstopanja od specifikacije zahtev ali gre za nove zahteve.

Vsi izvedeni testi morajo biti uspešni, kar pomeni, da pri rezultatih testiranja ne sme prihajati do odstopanj od zastavljenih zahtev glede delovanja sistema.

Testiranja bodo potekala v različnih okoljih, ki bodo locirana na strani izvajalca in na strani naročnika. Izvajalec bo testiranja IS NRZ opravljal v testnem okolju, v domeni naročnika pa je izvedba testiranj v UAT okolju ter v produkcijskem okolju.

Pred izvedbo testiranja morata naročnik in izvajalec poskrbeti za vzpostavitev infrastrukture okolij, v katerih se bodo izvajala testiranja, kar vključuje pripravo strežnikov in odjemalcev, pripravo testne podatkovne zbirke ter prevedbo podatkov in uskladitev s testnimi okolji v drugih organizacijskih sistemih, s katerimi se bo IS NRZ povezoval.

Testiranje IS NRZ bo z namenom celovitega preverjanja delovanja sistema izvedeno z različnimi vrstami testov, katerih podrobnosti prikazuje spodnja tabela.

| Okolje testiranja | Vrsta testa | Namen testiranja | Pogoji testiranja | Odgovornost za izvedbo testiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razvojno okolje izvajalca | - Unit test | Preverjanje stopnje pokritosti kode. |  | Izvajalec |
|  | - UI testiranje | Testiranje uporabniškega vmesnika. | Pripravljeni testni scenariji in testni primeri. | Izvajalec |
|  | - Funkcionalno testiranje | Preverjanje ustreznosti razvitih funkcionalnosti glede na funkcionalne zahteve. | Pripravljeni testni scenariji in testni primeri, seznam delujočih funkcionalnosti. | Izvajalec |
|  | - Regresijsko testiranje | Preverjanje, če so predhodne napake odpravljene in odkrivanje morebitnih napak, ki bi se pojavile ob dodajanju oziroma popravkih obstoječe funkcionalnosti verzije programa. | Pripravljeni testni scenariji in testni primeri. | Izvajalec |
| Testno okolje naročnika | - Funkcionalno testiranje | Preverjanje ustreznosti razvitih funkcionalnosti glede na funkcionalne zahteve. | Pripravljeni testni scenariji in testni primeri, seznam delujočih funkcionalnosti (pripravi izvajalec). | Izvajalec |
|  | - Testiranje funkcionalnosti izmenjave podatkov z drugimi informacijskimi sistemi oziroma testiranje integracij z drugimi sistemi. | Preverjanje povezav med posameznimi podsistemi oz. povezanimi sistemi in njihovo delovanje kot celota (pravilnost izmenjave podatkov med moduli, preverjanje nekonsistentnosti podatkovnih struktur in datotek). | Pripravljeni testni scenariji in testni primeri (pripravi izvajalec). | Izvajalec |
|  | - Varnostna testiranja: - - Varnostno SOC – 1 testiranje; - - Varnostno SOC – 2 testiranje - - PEN testi - - Test zanesljivosti - - Varnostno sistemsko testiranje - - Stresno testiranje | - Varnostni pregled kode - Varnostna preverjanja sistema - Odziv sistema ob ponovnem zagonu,izgubi komunikacijskih linj ipd. | Poročilo o opravljenem funkcionalnem testiranju. Pripravljeni testni scenariji in testni primeri. | Izvajalec |
|  | - Obremenitveno testiranje | Preizkus vedenja sistema v normalnih delovnih obremenitvah. Zagotavljanje stabilnosti delovanja sistema. | Testni scenariji in testni primeri za obremenitveno testiranje (pripravi izvajalec). | Izvajalec |
|  | - Regresijsko testiranje | Preverjanje, če so predhodne napake odpravljene in odkrivanje morebitnih napak, ki bi se pojavile ob dodajanju oziroma popravkih obstoječe funkcionalnosti verzije programa. | Pripravljeni testni scenariji in testni primeri (pripravi izvajalec). | Izvajalec |
| UAT okolje naročnika | - Prevzemno testiranje funkcionalnosti | Preverjanje ustreznosti razvitih funkcionalnosti glede na funkcionalne zahteve. Primernost funkcionalnosti za prevzem in prenos v produkcijsko uporabo | Pripravljeni testni scenariji in testni primeri. Uporabniška dokumentacija, podrobna predstavitev delovanja rešitve s strani izvajalca, dve iteraciji prevzemnega testiranja. | Naročnik |
|  | - Prevzemno testiranje funkcionalnosti izmenjave podatkov z drugimi informacijskimi sistemi. | Preverjanje povezav med posameznimi podsistemi oz. povezanimi sistemi in njihovo delovanje kot celota (pravilnost izmenjave podatkov med moduli, preverjanje nekonsistentnosti podatkovnih struktur in datotek). Primernost za prevzem in prenos v produkcijsko uporabo. | Pripravljeni testni scenariji in testni primeri. Uporabniška dokumentacija, podrobna predstavitev delovanja rešitve s strani izvajalca, dve iteraciji prevzemnega testiranja. | Naročnik |
|  | - Potrditveno testiranje vsebine v UAT okolju | Potrditev skladnosti z zahtevami glede delovanja sistema. |  | Naročnik |

Funkcionalno testiranje s strani naročnika

Planiranje funkcionalnega testiranja naročnika

Koordinator testiranja naročnika je odgovoren za planiranje funkcionalnega testiranja naročnika. V planu funkcionalnega testiranja naročnika je potrebno zajeti naslednje aktivnosti:

- priprava in potrditev ali pa zgolj seznanitev s testnimi scenariji in primeri,

- načrt za pripravo testnih podatkov,

- seznanitev z IS NRZ,

- usposabljanje za izvajanje testiranja, način dokumentiranja testiranja, prijave neskladij, naloge testerjev,

- izvedba testiranja z natančno razdelitvijo po področjih testiranja in seznamih testnih scenarijev.

Koordinator testiranja naročnika je odgovoren za zagotovitev razpoložljive (glede na plan) in usposobljene ekipe testerjev naročnika.

Priprava testnih scenarijev za funkcionalno testiranje naročnika

Vzporedno z podrobnim načrtovanjem in razvojem je potrebno pripravljati testne scenarije in primere za testiranje.

Testni scenariji in testni primeri morajo biti pripravljeni na način, da omogočajo odkrivanje vseh napak. S tem namenom morajo biti testni scenariji, glede na posamezno vrsto testa, pripravljeni na način, da vključujejo primere za testiranje postopkov, ki se izvajajo na pravilen način ter da vključujejo primere za postopke, ki se bodo tekom testiranja namerno izvajali na napačen način. Testni scenariji morajo prav tako biti pripravljeni na način, da omogočajo ponovljivost testiranja oziroma ponovljivost dobljenih rezultatov testiranja.

Osredotočeni morajo biti predvsem na evidentiranje naslednjih vrst napak:

- IS NRZ ne izvaja nečesa, kar navajajo specifikacije,

- IS NRZ izvaja nekaj, kar specifikacije pravijo, da ne bi smel,

- IS NRZ izvaja nekaj, česar specifikacije ne omenjajo.

Testni scenariji in testni primeri morajo vsebovati naslednje informacije:

- Oznaka testnega scenarija in testnega primera.

- Verzija testirane programske opreme.

- Vrsta izvedenega testa.

- Imenski seznam testerjev.

- Datum in čas testiranja.

- Način izvedbe (avtomatizirano, ročno).

- Vhodni podatki.

- Pričakovani rezultati.

- Dejanski rezultati.

- Kategorizacija napake.

Z namenom zagotavljanja pravilne implementacije in delovanja nadgradenj in sprememb mora izvajalec tudi vsakokrat ustrezno dopolniti oziroma pripraviti nov testni scenarij.

| Testni scenarij: |  |  | Testni primer: |  |  | ID Zahteve: |  | PZI: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv testnega primera: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uporabniška vloga: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predpogoji, ki morajo biti upoštevani: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opombe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Št. | Koraki testiranja | Pričakovani rezultat |  |  | Ocena (Uspešno/Napaka) |  | Opomba (v primeru ocene "Napaka") |  |  |
|  |  |  |  |  | ☐Uspešno ☐Napaka |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ☐Uspešno ☐Napaka |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ☐Uspešno ☐Napaka |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ☐Uspešno ☐Napaka |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ☐Uspešno ☐Napaka |  |  |  |  |
| Kriterij sprejemljivosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REZULTAT TESTNEGA SCENARIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koraki testiranja: |  | Uspešno: Napaka: Uspešen test: da / ne |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum in čas testiranja: (DD.MM.LLLL, HH:mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brskalnik: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opomba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Priprava testnih podatkov

Naročnik bo v sodelovanju z izvajalcem in skladno z načrtom testiranja pripravil izvorne testne podatke. Testni podatki naj bodo v testni sistem vneseni pretežno s procedurami in avtomatskimi postopki, ki so ponovljivi ob morebitnih ponovitvah testiranja. Predlaga se uporaba orodij, ki na podlagi pravil pripravijo podatke iz obstoječih virov in jih pretvorijo v obliko, ki je primerna za uvoz v novi (testni) sistem. Uvoz testnih podatkov v novi IS NRZ izvede izvajalec, naročnik pa preveri ustreznost uvoza testnih podatkov pred testiranjem. Ročne vnose testnih podatkov izvedeta bodisi naročnik ali izvajalec, skladno z načrtom testiranja.

Izvedba funkcionalnega testiranja

Funkcionalna testiranja na strani naročnika se bodo začela izvajati, ko bo koordinator testiranja na strani izvajalca potrdil pripravljenost za testiranje. V obvestilu koordinatorja testiranja na strani izvajalca morajo biti  navedene tudi odpravljene napake iz prejšnjih verzij.

Pogoji za začetek funkcionalnega testiranja na strani naročnika so naslednji:

- Pripravljen in usklajen plan funkcionalnega testiranja naročnika za posamezen inkrement, odgovoren koordinator testiranja na strani naročnika.

- Potrjeni testni scenariji in testni primeri za funkcionalno testiranje naročnika.

- Pripravljeno testno okolje z vsemi potrebnimi funkcionalnostmi za testiranje inkrementa vključno s testnimi okolji IS, s katerimi se IS NRZ integrira.

- Pripravljeni in vneseni podatki za testiranje.

- Določena in usposobljena ekipa naročnika za izvedbo testiranja z jasno določenimi vlogami in nalogami pri testiranju.

- Vzpostavljena morebitna orodja za samodejno testiranje osnovnih funkcionalnosti.

Koordinator testiranja naročnika obvesti ekipo naročnika o izpolnjenih pogojih za začetek funkcionalnega testiranja inkrementa.

Testerji naročnika izvajajo funkcionalno testiranje v skladu z načrtom funkcionalnega testiranja ter evidentirajo izvedene testne scenarije in testne primere. V primeru napak oziroma odstopanj izvedejo prijavo kot opisano v poglavju Prijava odstopanj.

Koordinator testiranja naročnika dnevno spremlja napredek funkcionalnega testiranja ter ugotovljena odstopanja.

V času funkcionalnega testiranja naročnika sta koordinatorja testiranja izvajalca in naročnika in po potrebi razrešujeta naslednje točke:

- problematika, ki onemogoča funkcionalno testiranje, npr. kritične napake,

- neskladja glede tega ali gre za odstopanja ali ne, ki jih ne morejo rešiti testerji naročnika in razvojna ekipa izvajalca,

- spremembe načrtov funkcionalnega testiranja naročnika glede na potek funkcionalnega testiranja (npr. v primeru potrebe po dodajanju novih testnih primerov).

Obravnavanje odstopanj

Klasifikacija odstopanj

Kriterij uspešnosti testa je odvisen od vrste testiranja in testnega primera. Definicija testnega primera mora imeti definiran pričakovan rezultat. Navedeni morajo biti objektivni kriteriji, ki opredelijo uspešnost testa in klasifikacijo napake.

Klasifikacijo morebitno zaznanih napak pri testiranjih prikazuje spodnja tabela:

| Resnost napake | Opis |
| --- | --- |
| Kritična napaka | Velika oziroma resna napaka, ki ustavi delovanje sistema in izvajanje poslovnega procesa. Obhod (workaround) ni možen. Primeri kritičnih napak: - informacijske rešitve zmrzne ali se ustavi, ter vrne obvestilo o kritični napaki, - okvara podatkov, - ni možno izvajanje poslovnega procesa, brez možnosti obhoda, - manjkajoča ključna funkcionalnost. |
| Napaka | Večja ali manjša napaka, ki omeji delovanje funkcionalnosti, vendar ne ustavi delovanja sistema. Uporaba sistema ali funkcionalnosti se lahko nadaljuje, vendar v zmanjšanem obsegu. V večini primerov je možen obhod. Primeri napak: - napačna formula za izračun podatkov, onemogočen vnos, nedelovanje gumbov na bistvenih delih sistema ipd., - odzivnost strežnika se ob velikem številu uporabnikov močno zmanjša, - napačno delovanje gumba, nedelovanje gumba, napačne formule ipd., ki se pojavljajo na nebistvenih delih sistema, - nepravilen format vnosnega polja, nepravilni ali neustrezni opisi in nazivi. |
| Brez napak | Sistem v celoti ustreza zahtevam in deluje brez ponavljanja napak. |

Prijava odstopanj

Izvajalec testiranja mora ugotovljena odstopanja testnih rezultatov ustrezno dokumentirati in to zabeležiti v sistemu za obvladovanje napak, odstopanj (sistem bo določen v fazi izvedbe, lahko je na strani naročnika ali izvajalca). Opis odstopanja mora zajemati:

- čas testiranja,

- izvajalca testiranja,

- verzijo testirane programske opreme,

- oznako testnega scenarija in testnega primera,

- kratek opis poteka izvedbe testiranja in uporabljenih podatkov (nujno potrebno za ponovitev),

- pričakovan rezultat,

- oceno resnosti.

Naročnik bo ugotovljena odstopanja prijavil preko namenskega sistema.

Izvajalec bo za vsako prispelo obvestilo o odstopanju izvedel naslednje aktivnosti:

- ponovitev odstopanja in ugotavljanje razlogov,

- ovrednotenje resnosti odstopanja,

- določitev prioritete reševanja, ki mora slediti oceni resnosti napake, ki jo prijavi naročnik (torej se najprej obravnava in rešuje odstopanja, ki onemogočajo delovanja ali nadaljnje testiranje sistema),

- priprava odgovora za naročnika

  - odstopanja se vnese v namenski sistem za obvladovanje odstopanj in v odgovoru naročniku posreduje »enotna številka« prijavljenega odstopanja.

  - v primeru zavrnitve prijavljenega odstopanja bo naročniku posredovana obrazložitev.

V primeru nestrinjanja naročnika s podano obrazložitvijo se nadaljnje reševanje izvede na sestanku koordinacije testiranja.

Reševanje odstopanj

S prijavo odstopanja v namenski sistem začne razvojna skupina izvajalca z izvedbo ustreznih aktivnosti za odpravo odstopanj. Čas odprave odstopanj je odvisen od resnosti napake. V primeru zaznanih kritičnih napak se mora ustaviti nadaljnje izvajanje testiranja, napake pa se mora rešiti takoj. Manjše, nekritične napake se rešujejo z naslednjimi različicami za testiranje. Prioritetno lestvico reševanja odstopanj prikazuje spodnja tabela.

| Prioriteta ID | Stopnja prioritete | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nujno | Napaka mora biti takoj odpravljena. |
| 2 | Potrebno | Napaka mora biti odpravljena čim prej. |
| 3 | Nizka | Napaka se lahko odpravi tudi kasneje. |

Dokumentiranje testiranja

Dokumentiranje vsakokratno izvedenega testiranja zajema vodenje poročil o testiranju, vodenje morebitnih prijav in poročil o reševanju odstopanj, prav tako pa se morajo ustrezno dokumentirati  tudi zapisniki izvedenih koordinacijskih sestankov ter končni zapisnik o prevzemu rešitve.

Poročilo o testiranju mora zajemati naslednje postavke:

- Vrsta izvedenega testa.

- Verzija testirane programske opreme.

- Imenski seznam testerjev.

- Datum in čas izvedenega testiranja.

- Oznaka testnega primera ali scenarija.

- Opis poteka izvedbe testiranja.

- Navedba vseh odkritih odstopanj z opisom in stopnjo resnosti napake.

- Ocena izvedbe postopka testiranja (ali in kako bi se dalo postopek testiranja izboljšati).

- Načrt  odprave napak in naslednjega testiranja.

- Priloženi testni scenariji in testni primeri.

Izvajalec mora zagotoviti IS za obvladovanje testiranj, napak in odstopanj, ki samodejno pripravljajo poročila, dokumente, o testiranju ter transparentno prikazujejo potek in trenuten status testiranja.

Zahteve glede izobraževanj

V sklopu implementacije IS NRZ mora izvajalec poskrbeti za usposabljanje uporabnikov IS NRZ ter prvega nivoja podpore na NIJZ, s ciljem samostojne uporabe sistema in razumevanja namena uporabe v povezavi z vsebino.

To poglavje načrta predstavlja zahteve izvedbe usposabljanja za različne skupine uporabnikov IS NRZ, in sicer naslednjih uporabniških vlog:

- področni nadzorniki - vnašalci podatkov, ki podatke vnašajo ali popravljajo ročno (ZZZS, LZS, MZ),

- člani strokovnega telesa,

- tehnični skrbnik.

Usposabljanja bodo vsebinsko prilagojena za različne ciljne skupine uporabnikov IS NRZ.

Predlog izvedbe usposabljanja za naročnika vsebuje naslednje elemente:

- namen in cilj usposabljanja,

- vsebinska usposabljanja,

- metode/pristopi usposabljanja,

- gradiva,

- predvideno trajanje usposabljanja,

- odgovorne osebe na strani izvajalca usposabljanj,

- lokacijo izvedbe usposabljanja.

Vsa usposabljanja z vsemi gradivi bodo potekala v slovenskem jeziku. Vsi udeleženci bodo prejeli gradivo za usposabljanje, ki jih vodi skozi vsebino usposabljanja. Gradivo pripravi izvajalec. Organizacija usposabljanja je prav tako na strani izvajalca. Vabila, komunikacijo z udeleženci in sprejemanje prijav na usposabljanja bo izvedel naročnik.

Za potrebe usposabljanj v živo bo primerne prostore zagotovil naročnik.

Metode in pristopi usposabljanja

Usposabljanja bodo izvedena v obliki delavnic v živo, preko videokonference s sodobnimi pristopi podajanja znanja. Izvedena bodo v obliki predstavitve funkcionalnosti IS NRZ predvidoma na daljavo. Udeleženci bodo imeli na voljo gradiva in kratke video vsebine.

Gradiva

Izvajalec bo za potrebe usposabljanja pripravil gradivo, ki bo opisovalo uporabo IS NRZ preko izvedbe poslovnega procesa in bo hkrati predstavilo vse možnosti uporabniškega vmesnika IS NRZ. Udeleženci usposabljanja bodo gradivo uporabljali na usposabljanju pri izvedbi nalog in tudi kasneje pri uporabi IS NRZ.

Izvajalec bo poleg gradiva za delavnice pripravil tudi kratke video vsebine za najpomembnejše poslovne postopke z uporabo IS NRZ. Video vsebine bodo prikazovale delo z uporabniškim vmesnikom IS NRZ z dodanimi zvočnimi navodili. Video vsebine bodo namenjene samostojni uporabi v času uporabe IS NRZ kot opomnik glede načina izvedbe posameznih postopkov. Video vsebine bodo ustrezno kratke, da si bo lahko uporabnik pogledal izbrano vsebino in ne izgubljal časa z iskanjem želenega dela, kar bi bilo potrebno, če bi bile video vsebine daljše.

Odgovorne osebe na strani izvajalca usposabljanj

Za vsako delavnico bo izvajalec zagotovil usposobljenega izvajalca, ki bo predstavljal uporabo IS NRZ.

Lokacija izvedbe usposabljanja

Usposabljanje bo potekalo na daljavo. Delovne postaje slušateljev morajo omogočati priklop na šolsko okolje IS NRZ, ki bo nameščeno na infrastrukturi NIJZ.

UAT okolje

Za potrebe usposabljanja bo na infrastrukturi NIJZ zagotovljeno posebno UAT okolje, ki bo enako testnemu okolju, v fazi produkcije pa bo verzija UAT okolja praviloma enaka verziji produkcijskega okolja. Poleg samega usposabljanja bo UAT okolje po prehodu v produkcijo uporabnikom na voljo za samostojno usposabljanje za uporabo IS NRZ in bo do usposabljanja naslednje iteracije funkcionalno enako produkcijskemu okolju. Pred usposabljanjem za naslednjo iteracijo razvoja IS NRZ bo UAT okolje nadgrajeno z novo funkcionalnostjo, uporabniki pa bodo o tem obveščeni.

Usposabljanja po skupinah uporabnikov IS NRZ

Področni nadzorniki

Cilj usposabljanja je zagotoviti njihovo usposobljenost za samostojno uporabo IS NRZ v vseh funkcionalnostih IS NRZ, ki so potrebne za vnos, uvoz in izvoz ter urejanje podatkov. Predvideno število vseh udeležencev za usposabljanje je do 50.

Vsebina usposabljanja

Vsebina usposabljanja bo zajela celotno funkcionalnost IS NRZ. Vsebine usposabljanja bodo naslednje:

- predstavitev IS NRZ: Predstavljen bo celoten IS NRZ, njegova zgradba, načini povezovanja z drugimi sistemi in splošni koncepti delovanja,

- pregled in usposabljanje za ročni vnos in ročno urejanje podatkov.

Predvideno trajanje usposabljanja

Glede na vsebino in obseg usposabljanja bo usposabljanje trajalo 8 šolskih ur.

Člani strokovnega telesa

Cilj usposabljanja je zagotoviti njihovo usposobljenost za uporabo IS NRZ v delu, ki zajema naloge članov strokovnega telesa. Predvideno število udeležencev usposabljanja je do 50.

Vsebina usposabljanja

Vsebina usposabljanja bo zajela funkcionalnost IS NRZ, ki se nanaša na vsebinske naloge članov strokovnega telesa. Vsebine usposabljanja bodo naslednje:

- pregled in usposabljanje za naloge, ki jih izvajajo člani strokovnega telesa.

Predvideno trajanje usposabljanja

Glede na vsebino in obseg usposabljanja bo usposabljanje trajalo 10 šolskih ur.

Tehnični skrbnik

Cilj usposabljanja tehničnega skrbnika IS NRZ je zagotoviti njihovo usposobljenost za vsebinsko poznavanje IS NRZ. Predvideno število udeležencev je do 10.

Vsebina usposabljanja

Vsebina usposabljanja bo zajela celotno funkcionalnost IS NRZ, s poudarkom na tehničnih in vsebinskih vidikih.

Predvideno trajanje usposabljanja

Glede na vsebino in obseg usposabljanja bo usposabljanje trajalo do 15 šolskih ur in bo individualno dogovorjeno.

Opredelitev zahtev glede okolij

Izvajalec mora na lastni infrastrukturi vzpostaviti razvojno okolje IS NRZ. Okolje je namenjeno razvoju, stranki se lahko dogovorita, da ima dostop do tega okolja tudi naročnik.

Izvajalec mora na infrastrukturi NIJZ vzpostaviti najmanj naslednja okolja IS NRZ:

- testno okolje,

- UAT okolje,

- produkcijsko okolje.

V kolikor ni mogoče zagotoviti usposabljanja uporabnikov na testnem okolju, mora izvajalec vzpostaviti tudi dodatno šolsko okolje.

Za vsako okolje IS NRZ izvajalec zagotovi vse potrebne licence za čas trajanja garancije in vzdrževanja IS NRZ.

Testno okolje

Testno okolje IS NRZ na infrastrukturi NIJZ je namenjeno testiranju izvajalca in po potrebi tudi naročnika za preverjanje delovanja funkcionalnosti IS NRZ. Testno okolje ima vzpostavljene vse potrebne integracije in sistemske storitve.

UAT okolje

UAT okolje IS NRZ na infrastrukturi NIJZ služi potrditvenemu testiranju osnovne funkcionalnosti IS NRZ in vseh popravkov. Funkcionalno mora biti UAT okolje večino časa enako produkcijskemu okolju. Izjema velja za obdobje potrditvenega testiranja, ko je na UAT okolju že nameščena nova različica, na produkcijskem okolju pa je še predhodna različica. UAT okolje je namenjeno nadzorovanemu testiranju integracij s strani zunanjih uporabnikov.

Izjemoma se lahko stranki, če je to smiselno z vidika optimizacije resursov dogovorita, da funkcijo UAT okolja predstavlja testno okolje.

Produkcijsko okolje

Produkcijsko okolje IS NRZ na infrastrukturi NIJZ je namenjeno produkcijski uporabi IS NRZ. Sem se nameščajo samo popravki, katerih prehod iz UAT okolja na produkcijo je bil po predpisanem protokolu odobren. Podrobnejši način izvajanja navodila se določi v dogovoru med naročnikom in ponudnikom IS NRZ.

Šolsko okolje

Šolsko okolje se vzpostavi, če zaradi drugih namenov uporabe usposabljanja ni mogoče izvesti na testnem ali UAT okolju.

Zahteve glede migracije

Izvajalec je dolžan poskrbeti za celovito tehnično pomoč pri izvedbi začetne migracije podatkov, ki zajema migracijo podatkov, ki jih določi naročnik, iz CBZ v IS NRZ. Naročnik in izvajalec skupaj pripravita translacijsko tabelo podatkov za potrebne vnosa v IS NRZ, pri čemer naročnik priskrbi vhodne podatke v dogovorjenem tabelaričnem formatu, izvajalec pa izvede začetni uvoz vseh podatkov iz CBZ v ustrezna polja tabel IS NRZ (podatkovno bazo). Naročnik nato po rednem postopku validacije poskrbi za vnos preostalih podatkov, ki so zahtevani za objavo posameznega zdravila, ter objavo verificirane vsebine.

Verifikacijo podatkov zagotovi naročnik.

Zahteve glede upravljanja izdaj novih verzij programske rešitve

Za vsako namestitev novega modula ali popravka obstoječega modula mora izvajalec pripraviti ustrezna navodila za namestitev.

Nove verzije/popravki tako spletnih aplikacij kot baznih objektov se najprej namestijo v testno in UAT okolje.

Odgovorni predstavnik izvajalca opravi najmanj naslednja preverjanja:

- da je bila namestitev opravljena v skladu s izvajalčevimi navodili,

- da IS NRZ deluje v skladu s funkcionalnimi pričakovanji,

- da je IS NRZ tudi performančno ustrezen in deluje v skladu s pričakovanji, performančni test predloži predstavniku naročnika.

Nameščanje rešitev in njih popravkov se izvaja v skladu z navodilom upravljalca infrastrukture.

Vsaka nova izdaja programske opreme mora biti dokumentirana z ustreznim dokumentom “release notes”, kjer so opredeljene:

- nova funkcionalnost,

- odpravljene napake,

- morebitne znane težave.

Zahteve glede zagotavljanja kakovosti in odprave napak

Opredelitev zahtev glede zagotavljanja kakovosti in odprave napak

Namen zagotavljanja kakovosti je omogočiti ažurno potrjevanje izdelkov oziroma rezultatov,  ki so predmet prevzema v okviru posameznega mejnika projekta.

Kakovost izdelkov oziroma rezultatov je pomembna z vidika zadovoljevanja izražene ali pričakovane potrebe. Zagotavljanje kakovosti je enako pomembno pri rezultatih, ki jih izdela pogodbeni izvajalec, kot pri tistih, ki jih oblikujejo sodelavci naročnika.

Pri zagotavljanju kakovosti je ključnega pomena, da se skuša zagotoviti čim večjo neodvisnost presojevalcev. To pomeni, da naj bi presoje izvajali posamezniki, ki niso neposredno sodelovali pri pripravi posameznih rezultatov, ki so predmet presoje.

Opis koncepta zagotavljanja kakovosti

Zagotavljanje kakovosti na projektu se izvaja na dva načina in sicer:

- Notranje zagotavljanje kakovosti - implicitno se kakovost zagotavlja skozi aktivnosti priprave izdelkov oziroma rezultatov na projektu. Za notranje zagotavljanje kakovosti je odgovorna delovna skupina, ki izdelek pripravlja. Kakovost rezultatov se tako zagotavlja sproti oziroma v okviru več iteracij, ki so predvidene za pripravo posameznega izdelka.

- Zunanje zagotavljanje kakovosti prek sistema kontrolnih točk - Ta način zagotavljanja kakovosti se izvaja vzporedno s potekom projekta in je namenjen končni verifikaciji izdelkov projekta, ki so predmet prevzema v okviru posameznega mejnika. Kontrolne točke se izvedejo na vseh ključnih mejnikih projekta. Plan izvedbe kontrolnih točk je vključen v načrt projekta.

Sistem zagotavljanja kakovosti na projektu je opredeljen tudi z:

- organizacijsko strukturo in odgovornostmi glede kakovosti (vloge na projektu, pristojnosti, odgovornosti in naloge),

- postopki za zagotavljanje kakovosti (planiranje in izvajanje aktivnosti zagotavljanja kakovosti, nadzorovanje izvajanja nalog),

- planirano izvedbo kontrolnih točk.

V nadaljevanju je predstavljeno zunanje zagotavljanje kakovosti, ki se zagotavlja prek sistema kontrolnih točk oz. presoj kakovosti.

Vidiki zagotavljanja kakovosti

Zagotavljanje kakovosti se izvaja z najmanj naslednjih vidikov:

- Vsebinskega vidika: Presoja z vidika usklajenosti rezultatov glede na zahteve naročnika iz dokumentacije javnega naročila.

- Tehničnega vidika: Presoja z vidika usklajenosti rezultatov s tehnično-tehnološkimi zahtevami naročnika iz dokumentacije javnega naročila.

- Metodološkega vidika: Presoja z vidika usklajenosti rezultatov s pripravljenim načrtom projekta.

Postopki zagotavljanja kakovosti

Presojanje kakovosti

Rezultat presoje kakovosti je potrditev ustrezne kakovosti rezultata oziroma seznam ugotovljenih in dokumentiranih morebitnih pomanjkljivosti presojanega rezultata projekta, oziroma predlogi dopolnitev in izboljšav, ki jih podajo presojevalci.

Presojanje kakovosti se izvaja ob rokih, ki so določeni v obliki kontrolnih točk oziroma, ko je izdelek oziroma rezultat pripravljen za presojo kakovosti.

Vodja projekta izvajalca posreduje rezultat naročniku. Vodja projekta naročnika ali vodja podprojekta pripravi plan izvedbe kontrolne točke ter po potrebi skliče uvodni sestanek presoje kakovosti, ki je namenjen razdelitvi segmentov presoje kakovosti, seznanitvi presojevalcev z rezultati, ki bodo predmet presoje in dogovoru o podrobnostih presoje kakovosti. Če uvodni sestanek ni potreben, vodja projekta naročnik ali vodja podprojekta presojevalcem posreduje plan izvedbe kontrolne točke ter rezultat oziroma izdelek v presojo.

Presojevalci pregledajo izdelek oziroma rezultat in ugotovljene pomanjkljivosti ter morebitne predloge vpišejo v predlogo dokumenta Seznam neskladij in ukrepov. Na podlagi zbranih Seznamov neskladij in ukrepov vodja projekta ali vodja podprojekta naročnika pripravi Poročilo presoje kakovosti. Pri pripravi poročila uskladi pripombe različnih presojevalcev (odstrani duplikate, uskladi morebitne nasprotujoče se ugotovitve, vezane na isto zadevo itd.).

Vodja projekta naročnika po potrebi skliče zaključni sestanek presoje kakovosti, na katerem se obravnavajo zaključki presoje kakovosti in uskladi potek odprave neskladij in upoštevanja predlogov z izvajalcem. V kolikor vodja projekta naročnika oceni, da zaključni sestanek ni potreben, končno Poročilo presoje kakovosti posreduje izvajalcu, ki pripravi Poročilo o opravljenem delu in zapisnik o prevzemu.

Vsa dokumentacija v zvezi z izvedbo kontrolnih točk se vodi na projektnem portalu ali v okviru druge, z naročnikom usklajene ekvivalentne rešitve.

Vodenje in dokumentiranje postopkov zagotavljanja kakovosti

Za vodenje postopkov zagotavljanja kakovosti je odgovoren vodja projekta naročnika. Vodenje in dokumentiranje postopkov zagotavljanja kakovosti je oblikovano tako, da omogoča celovito spremljanje zagotavljanja kakovosti rezultatov projekta. Pri vodenju postopkov je treba upoštevati celovitost pristopa k zagotavljanju kakovosti. To pomeni, da je treba zagotavljati ustrezno kakovost vsebinskih in tehničnih rezultatov in izdelkov, kakor tudi kakovost vodenja projekta.

Seznam neskladij in ukrepov

Seznam neskladij in ukrepov je dokument, ki je namenjen zbiranju ugotovljenih neskladij in ukrepov, ki jih posamezni presojevalci ugotovijo tekom izvedbe presoje. Seznam neskladij in ukrepov se shranjuje na projektnem portalu ali v okviru druge, z naročnikom usklajene ekvivalentne rešitve, kot pripete datoteke. Pri objavi dokumenta se upošteva naslednje:

- V nazivu dokumenta se navede: Seznam neskladij in ukrepov <oznaka dokumenta>.

- Obvezno mora biti pripeta datoteka, ki obsega Seznam neskladij in ukrepov na podlagi standardne predloge v navedenem formatu in poimenovana v skladu s pravili poimenovanja datotek.

Poročilo presoje kakovosti

Poročilo presoje kakovosti je namenjeno poročanju o izvedbi aktivnosti zagotavljanja kakovosti na projektu, končni predstavitvi rezultatov presoje in oblikovanju priporočil za odpravo ugotovljenih neskladij in izoblikovanih predlogov.

Predloga dokumenta Poročilo presoje kakovosti se nahaja na projektnem portalu ali v okviru druge, z naročnikom usklajene ekvivalentne rešitve. Pri objavi dokumenta se upošteva naslednje:

- V nazivu dokumenta se navede: Poročilo presoje kakovosti <oznaka dokumenta, kot je navedena v Poročilu izvedbe kontrolne točke>.

- Obvezno mora biti pripeta datoteka, ki obsega Poročilo presoje kakovosti, na podlagi standardne predloge v navedenem formatu in poimenovana v skladu s pravili poimenovanja datotek.

Zahteve glede pregledov in predaje programske kode

Izvajalec mora v sklopu svojega procesa razvoja IS NRZ izpolnjevati naslednje zahteve:

•	Izvajati redne preglede novo razvite programske kode in v okviru te izvesti nastavljena avtomatska in dodatna ročna testiranja.

•	Zagotavljati, da je vsa novo razvita in predhodna programska koda ustrezno dokumentirana in pregledana pred predajo oz. namestitvijo.

•	Zagotavljati ustrezno hrambo programske kode, artefaktov, nastavitev, strukture podatkovne baze, podatkov v podatkovni bazi. Način arhiviranja in hrambe teh podatkov po potrebi uskladi s tehničnim skrbnikom infrastrukture na NIJZ.

V primeru razvoja rešitve s predajo izvorne kode mora biti vsaka sprememba izvorne kode ustrezno dokumentirana in verzionirana (v sistemu, dogovorjenem s tehničnim skrbnikom infrastrukture na NIJZ, kot je GIT, SVN ali podobno), ter izvedena pripravljalna faza (angl. stage-ing) v primernem CI/CD okolju, skupaj z vsemi nastavitvami, potrebnimi za prevajanja kode IS NRZ.

V primeru uporabe licenčnega modela morajo biti po dogovoru v okolju naročnika hranjene vse uporabljene verzije programske opreme, vključno s pravili za namestitev. Pri tem mora biti vedno omogočena izvedba t.i. povrnitve v pripravljalnem okolju (angl. rollback staging) vsaj za eno verzijo nazaj.

V primeru uporabe licenčnega modela so podrobnejša določila navedena v dokumentu Vzorec_pogodbe_sklop_1.

Zahteve glede prehoda v produkcijo in podpornega obdobja

Izvajalec pripravi načrt prehoda v produkcijsko delovanje IS NRZ, najkasneje 30 dni pred zaključkom faze Implementacija IS z vključeno garancijo. Načrt mora vsebovati aktivnosti, ki jih izvede izvajalec, ter aktivnosti, ki jih mora v ta namen izvesti skrbnik infrastrukture na NIJZ (zagotovitev virtualnega okolja, dostopa do podatkovne baze Oracle, nastavitev dostopov, load-balancerja ipd.), oziroma vloge vseh deležnikov v postopku prehoda v produkcijo.

Načrt prehoda v produkcijo zajema tudi izvedbo testiranj, ki potrdijo enak način delovanja kot je bil predhodno testiran in potrjen v UAT okolju.

Izvajalec mora v obdobju zadnjega meseca pred produkcijo, ter še 3 mesece od začetka produkcije, zagotavljati nadstandardno podporo v režimu 24/7 (t.i. hypercare). Navedeno pomeni, da ima v tem obdobju zagotovljeno stalno dežurno službo, ki bo nadzorovala delovanje produkcijskega okolja ter skrbela za čim prejšnjo odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti ali napak v delovanju IS NRZ. V tem času bo izvajalec tudi redno pregledoval odzivne čase in obremenitve sistema ter po potrebi izvedel ustrezne ukrepe oziroma z naročnikom zagotovil dodatne vire za optimalnejše delovanje sistema.

Izvajalec bo ob vzpostavitvi produkcije poskrbel in s skrbnikom infrastrukture na NIJZ uskladil vse potrebno za zagotovitev rednega arhiviranja na vseh predvidenih nivojih (podatkovna baza, znotraj sistema, nivo VM okolja).

V času do izteka nadstandardne podpore bo izvajalec sprotno preverjal delovanje arhiviranja ter v tem času vsaj enkrat izvedel testno obnovo arhiviranih podatkov.

Zahteve glede vzdrževanja sistema

Po zapisniškem končnem prevzemu IS NRZ sledi garancijsko obdobje za prevzeti IS NRZ in sicer za obdobje 36 mesecev.

Izvajalec jamči, da bo IS NRZ deloval v skladu s specificiranimi zahtevami in navodili za uporabo, v nasprotnem primeru bo v garancijskem obdobju brezplačno odpravil vse napake.

Izvajalec jamči le za izvajanje tistih funkcionalnosti, ki so določene v končni specifikaciji zahtev oziroma tistih, ki so z izvajalcem naknadno sporazumno dogovorjene in potrjene.

Napaka je definirana kot nedelovanje IS NRZ oziroma delovanje, ki ni v skladu z zahtevami, določenimi v končni specifikaciji zahtev oziroma tistih, ki so z izvajalcem naknadno sporazumno dogovorjene oziroma z navodili za uporabo IS NRZ. Napake se odpravljajo skladno z določili SLA.

Izvajalec ni odgovoren za napako, ki je nastala kot posledica:

- napake na delu infrastrukture, na kateri teče IS NRZ in ni pod upravljanjem izvajalca,

- naročnikovega neupoštevanja navodil za uporabo oziroma uporabniške dokumentacije,

- naročnikove nestrokovne, nepravilne ali nedovoljene uporabe aplikacij IS NRZ oziroma operacijskega sistemskega okolja oziroma računalniške strojne opreme,

- nedovoljenih modifikacij IS NRZ s strani naročnika ali tretjih oseb in

- višje sile, nesreče in podobnih nepredvidljivih dogodkov, za kar ni odgovoren izvajalec.

Naloge dopolnilnega vzdrževanja sistema (nadaljnji razvoj in prilagajanje sistema)

Naročnik ima pravico kadarkoli v času trajanja te pogodbe pri izvajalcu naročiti dopolnilno vzdrževanje programske opreme, po tarifi, kot izhaja iz predračuna (dopolnilno vzdrževanje sistema), izvajalec pa ga je dolžan naročniku namestiti in vzdrževati, kot je določeno v prejšnjih členih te pogodbe in skladno s specifikacijami, ki so priloga pogodbe.

Na podlagi povpraševanja naročnika izvajalec posreduje potreben obseg del (v delovnih dneh) ter rok izvedbe (faznost prevzema). Z izvedbo del prične po predhodni potrditvi naročnika glede obsega in izvedbenega roka. Če se stranki ne dogovorita drugače (npr. če gre za večje dopolnilno vzdrževanje in je predviden prevzem po fazah), se plačila izvajajo po prevzemu posameznega naročenega dopolnilnega vzdrževanja.

Zaradi nadgradnje sistema se strošek rednega mesečnega vzdrževanja, če je določen, ne spremeni.

Odzivni časi ob prijavi napak in časov za reševanje prijav, glede na matriko stopenj nujnosti

Odzivni časi za prijavo napak in časi reševanja prijav so tako za redno kot tudi dopolnilno vzdrževanje so določeni v SLA.

Postopki za spremljanje delovanja sistema in zaznavanje morebitnih težav

Spremljanje delovanja sistema poteka na dveh nivojih. Na nivoju sistema skrbnik infrastrukture NIJZ skupaj z izvajalcem določi parametre in metrike v sistemu, ki se spremljajo na nivoju infrastrukture (supervizorja), ter jih parametrizira tako, da izvajalec dobi obvestilo o morebitnem nedelovanju sistema IS NRZ.

Izvajalec v okviru vzdrževanja znotraj sistema namesti in uporablja orodja za proaktivno spremljanje delovanja IS NRZ (npr. Prometheus, Grafana ali podobno).

Načrt za redne varnostne preglede in teste za zagotovitev varnosti sistema

Izvajalec izdela načrt, po katerem izvaja redne varnostne preglede in teste za zagotovitev varnosti sistema. Testiranje se izvaja skladno s tehnično specifikacijo (glej: varnostni pregled), oziroma vsakokrat posodobljenimi/aktualnimi praksami. Poleg prvega pregleda, ki je pogoj za prevzem IS NRZ, izvajalec na svoje stroške v sklopu rednega vzdrževanja izvaja ponovitve varnostnih pregledov najmanj vsaki dve leti od produkcije sistema.

Redno preverjanje in vzdrževanje zmogljivosti sistema, vključno z obremenitvenimi testi in optimizacijo zmogljivosti

Izvajalec izvaja redno preverjanje zmogljivosti sistema, posebej ob nadgradnjah in v primeru povečanega obsega uporabnikov ali podatkov, ki so shranjeni v IS NRZ. S pomočjo nameščenih orodij, kot so primeroma opisana v tem dokumentu, spremlja promet in obremenitve sistema, ter po potrebi izvaja ustrezne ukrepe za optimizacijo delovanja.

Izvajalec ob novih verzijah sistema, (večjih nadgradnjah ali nadgradnjah, ki lahko vplivajo na zmogljivost ali odzivnost sistema), pred prehodom v produkcijo v UAT okolju izvede obremenitvene teste, ter po potrebi izvaja ustrezne ukrepe za optimizacijo delovanja.

Redna varnostna kopiranja podatkov in obnova podatkov v primeru izgube

Skrbnik infrastrukture NIJZ skupaj z izvajalcem določi način in frekvenco rednega varnostnega kopiranja podatkov na nivoju: podatkovne baze, virtualnih okolij (strežnika) ter podatkov na strežniku, ki sestavljajo IS, skupaj z izvorno kodo v obsegu, kot je ta predvidena v okviru projekta. Podprta mora biti vzpostavitev rezervnih scenarijev za obnovo po padcu sistema (disaster recovery), skladno s tehničnimi specifikacijami. Izvajalec v ta namen naredi načrt rezervnega scenarija za obnovo po padcu sistema in v sodelovanju s skrbnikom infrastrukture NIJZ izvede implementacijo.

Stranki se dogovorita za periodično (praviloma enkrat letno) testiranje ustreznosti arhiviranih kopij podatkov (po dogovoru izvedeta testno obnovo podatkov) in s tem potrdita ustreznost vsebine varnostnih kopij.

Postopki vzdrževanja, arhiviranja in obnove podatkov morajo biti dokumentirani na način, da je viden obseg, način, nastavitve in frekvenca podatkov. Dokumentacija mora vsebovati tudi pripravo načrta za obvladovanje izrednih razmer, vključno z obnovo sistema po nesrečah in zagotavljanjem neprekinjenega delovanja.

Vzpostavitev komunikacijskih kanalov za podporo uporabnikom in reševanje njihovih težav po prehodu v produkcijo

Izvajalec nudi drugi nivo podpore za delovanje sistema IS NRZ. Prvi nivo podpore vzpostavi v okviru svojega klicnega centra naročnik oz. pooblaščeni skrbnik, izvajalec pa nudi podporo na podlagi aktivacije prvega nivoja podpore.