Tehnična specifikacija za implementacijo OJP 2.0 v storitvah mobilnosti

Verzija 1.3: 20. 08. 2025

Kazalo

1	Uvod	3

2	Pregled OJP 2.0	4

2.1	Nove in spremenjene storitve v OJP 2.0	5

2.2	Nove in spremenjene podatkovne strukture v OJP 2.0	5

2.3	Podatkovne strukture umaknjene v OJP 2.0	10

3	Pregled storitev OpenAPI Slovenia	11

3.1	LinkingAlps	11

3.2	LinkingAlpsBetaPhase	11

3.3	LinkingAlpsBetaPhaseSBB	11

3.4	LinkingAlpsSchemaValidation	12

3.5	LinkingDanube	12

3.6	OJP4Danube	12

3.7	OJP4DanubePassiveSystem	12

3.8	OTP	13

4	Nadgradnja SiMO	13

5	Testni scenariji za storitev načrtovanja potovanj	14

5.1	Test1: LocationInformationRequest	14

5.2	Test2: TripRequest	16

6	Vsebina naročila	17

6.1	Terminski načrt projekta	18

7	Viri                                                                                                                                                   19

- Uvod

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1926 [5] priporoča, da storitve zagotavljanja večmodalnih potovalnih informacij implementirajo koncept „povezovanja storitev“. To pomeni, “da se storitve, ki zagotavljajo lokalne, regionalne in nacionalne potovalne informacije, medsebojno povezujejo prek tehničnih vmesnikov, da zagotavljajo rezultate načrtovanja poti ali druge rezultate vmesnikov za aplikacijsko programiranje (API) na podlagi statičnih, zgodovinskih, evidentiranih in/ali dinamičnih potovalnih in prometnih podatkov”. To priporočilo je bilo upoštevano pri implementaciji slovenskega multimodalnega načrtovalnika potovanj (SiMO), ki za svoje delovanje uporablja lokalni načrtovalnik potovanj, ki podatke zagotavlja s povezovanjem storitev skladno s standardno tehnično specifikacijo SIST-TS CEN/TS 17118:2018 - Odprt API za porazdeljeno načrtovanje poti [2]« (angl. Open API for Distributed Journey Planning - OJP).

SiMO ima pomembno vlogo pri zagotavljanju osnovne integracije za vzpostavitev mobilnosti kot storitve (MaaS) v Sloveniji [1]. Omogoča namreč večmodalno načrtovanje poti s povezovanjem storitev javnih, zasebnih in skupnostnih ponudnikov prevozov. Javni prevoz, souporaba vozil, izposoja koles in druge storitve so tako združene v celovito storitev. Za zagotavljanje napredne in popolne integracije MaaS v Sloveniji je potrebno, poleg informacij o različnih možnostih potovanj, omogočiti tudi rezervacije in plačevanje storitev mobilnosti [1]. SiMO je storitev, ki uporablja odprto zaledno storitveno in podatkovno platformo javne informacijske infrastrukture (Slika 1) Nacionalnega centra za upravljanje prometa (NCUP), ki je osnova za nadaljnje storitve MaaS. Za podporo pri načrtovanju potovanj z uporabo OJP je ključni zaledni sistem lokalnega načrtovalnika potovanj, ki ga sestavljata t.i. pasivni sistem (ali »domači« sistem) in aktivni sistem (ali distribucijski sistem). Pasivni sistem zagotavlja pridobivanje, usmerjanje in izdelavo lokalnega (nacionalnega) načrta potovanja, medtem, ko aktivni sistem to zagotavlja od povezanih regionalnih (mednarodnih) načrtovalnikov potovanj. Oba sistema skupaj torej omogočata porazdeljeno načrtovanje mednarodnih (čezmejnih) potovanj.

Posodobitve standardnih tehničnih specifikacij zahtevajo posodobitev storitev MaaS. Veljavnost tehnične specifikacije SIST-TS CEN/TS 17118:2018 [2] je potekla 14.4.2025. Nadomešča jo posodobljena verzija SIST-TS CEN/TS 17118:2025 [3]. Fizični model tehnične specifikacije (sheme XSD) se iz verzije 1.0 nadgrajuje v verzijo 2.0.

Posodobljena verzija  SIST-TS CEN/TS 17118:2025 se osredotoča na podporo dinamičnih podatkov, ki izboljšajo informacije za potnike in v tem smislu uvaja nove spletne storitve za informacije o vozovnicah, spremembah in razpoložljivosti voženj na linijah. Prav tako uvaja metode za preverjanje statusa delovanja in razpoložljivosti sistema OJP. Izboljšane so nekatere definicije spletnih storitev in podatkovnih struktur, ter dodani primeri uporabe. Nekatere spremembe prekinjajo združljivost z verzijo OJP 1.0. Spremembe so podrobneje opisane v nadaljevanju dokumenta.

Zaradi tesne povezanosti nadgradnje OJP in funkcionalnosti SiMO je v tem dokumentu predlagana nadgradnja obstoječega tehničnega vmesnika »OpenAPI Slovenia« [4] ob upoštevanju novosti OJP 2.0.

V nadaljevanju so predstavljene novosti v posodobljeni verziji OJP 2.0 [3], ter opisano stanje storitev OpenAPI Slovenia [4]. Na osnovi tega so opisane zahteve za nadgradnjo OpenAPI Slovenia ter scenariji za njihovo testiranje.

Slika 1. Informacijsko okolje NCUP s funkcionalnimi moduli za podporo storitvi za načrtovanje potovanj

- Pregled OJP 2.0

Sestavni del standardne tehnične specifikacije za OJP 2.0 [3] je shema XSD za pripravo zahtevkov in sprejem odgoopredeljuje shemo za vzpostavitev odprtega API za porazdeljeno načrtovanje potovanj, ki ga lahko izvaja katerikoli lokalni, regionalni ali nacionalni sistem načrtovanja potovanj za izmenjavo informacij o načrtovanju potovanj s katerimkoli drugim sodelujočim lokalnim, regionalnim ali nacionalnim sistemom načrtovanja potovanj. Takšen odprt vmesnik (OJP API) je pomemben zlasti za nacionalne točke dostopa do prometnih podatkov v skladu z Delegirano uredbo EU/1926/2017 [5].

V nadaljevanju je podan podroben seznam sprememb, ki izhajajo iz repozitorija GitHub za projekt OJP 2.0 (https://github.com/VDVde/OJP) in jih mora izvajalec tega javnega naročila implementirati. Seznam vsebuje nadpovezavo za neposreden dostop do posameznih zahtevkov, ki jih je obravnavala delovna skupina za nadgradnjo v OJP 2.0. Za pregled novosti je bil uporabljen končni delovni osnutek eskpertne skupine za OJP v okviru CEN.

  - Nove in spremenjene storitve v OJP 2.0

- Nove podatkovne strukture PlaceFareRequest in PlaceFareResult v storitvi OJPFareRequest . [#414]

- Nova storitev OJPTripChangeRequest in OJPTripChangeDelivery. [#381], [#384]

- Nov OJPStatusRequest in OJPStatusDelivery. [#216]

- Nov OJPLineInformationRequest in OJPLineInformationDelivery. [#243], [#308]

- Nov OJPAvailabilityRequest in OJPAvailabilityDelivery. [#262], [#241], [#322]

- Nov OJPTripRefineRequest in OJPTripRefineDelivery. [#247]

Izvajalec tega javnega naročila mora implementirati vse zgoraj navedene spremembe.

  - Nove in spremenjene podatkovne strukture v OJP 2.0

Seznam predstavlja novosti v OJP 2.0 s povezavami na diskusijo razvijalcev na Github. Nekatere novosti imajo oznako »[prelomno]«, kar pomeni, da dotična sprememba ni združljiva s storitvijo v OJP 1.0. Izvajalec mora obravnavati in implementirati vse spremembe iz seznama:

- Dodani pojasnjevalni primeri za vzporedne storitve, parkiraj in odpelji, nova podatkovna struktura JourneyRelations, dodani načini prevoza Modes of Operation, omejitve za linije. [#399], [#414], [#423], [#379], [#349]

- Dodano JourneyRelations v DatedJourneyStructure, ContinuousServiceStructure ParallelServiceStructure, AlternativeServiceStructure, BookingPtLegStructure [#423]

- Dodano PlaceFareRequestStructure in PlaceFareResultStructure, dodani načini dostopa v FareParamStructure. [#414]

- Dodane definicije za vse zahteve in odgovore na podlagi Transmodel. [#413]

- Pojasnjen parameter Location v StopEventRequest. [#412]

- [prelomno] Dodana in izboljšana GeneralAttributeStructure v LegBoardStructure, LegAlightStructure, LegIntermediateStructure. [#406]

- Dodana preslikovalna tabela OJP-Transmodel. [#402], [#404]

- Dodatne kategorije potnikov (peš, kolo, avto, ...). [#389]

- [prelomno] Dodana obravnava linij s posebnimi omejitvami (načini dostopa, kategorije potnikov) in motoriziranega glavnega načina potovanja. [#349], [#425], [#426]

- Razširjen TripFareResult, da vsebuje TripId in BookingId, ter za obravnavo FareProducts, ki pokrivajo nesosledne odseke potovanja. [#395], [#400]

- [prelomno] Nova ParallelService v TimedLegService, na primer za opis povezanih vlakov z različnimi destinacijami. Opustitev ServiceSection. [#396]

- Novi elementi InterchangeRef, ExtraInterchange, InterchangeCancellation, siri:InterchangePropertyGroup v TransferLegStructure in UndefinedDelay v DatedJourneyStructure. [#390]

- OJPTripInfoRequest: dodani parametri za iskanje po številki vlaka in operaterju. [#378]

- Dodani novi primeri iz projekta LinkingAlps in EU Spirit. [#373], [#374], [#375], [#376]

- Dodano FareQuota za označevanje omejenega števila preostalih vozovnic. [#371]

- Omogočeno več BookingNotes. [#370]

- Dodane razširitvene točke za več struktur parametrov. [#369]

- Izboljšano preslikavanje na Transmodel z besedilnimi opisi v opombah in dodatnimi elementi (LegStructure.Duration, TimeWindow). [#361], [#372]

- [prelomno] Dodatne metode optimizacije in možnosti filtriranja za potnike s senzornimi ali mobilnostnimi omejitvami. Spremenjeno/pojasnjeno vedenje NoSingleStep. Opustitev možnosti za določanje več metod optimizacije. [#353]

- [prelomno] Dodane informacije o formaciji iz SIRI. Lahko se zahtevajo v TripInformationRequest.

- Podatkovne strukture SIRI za prenos informacij: siri:JourneyFormationGroup, siri:DepartureFormationAssignment, siri:ArrivalFormationAssignment, siri:ServiceInfoGroup. [#328]

- Dodano AreaGeometry v LineResultStructure. [#337]

- Novo OJPErrorStructure na ravni xDelivery in xResult. [#336]

- Dodano IsAlternativeOption v TripResultStructure. [#326]

- Dodano FareEstimated v FareResultStructure. [#324]

- Dodano TripContext v TripFareRequestStructure in MultiTripFareRequestStructu [#323]

- Novo OperatorFilter in SystemId v TripRefineRequest za označevanje sistema, ki se poizveduje. [#298]

- Dodan ExpectedDepartureOccupancy in ExpectedDepartureCapacities (iz SIRI) v odseke. [#264]

- Dodatne metode optimizacije za načrtovanje potovanj (leastDistance, environmentalSafety extraSafe, extraReliable, scenic, quietTravel), novi HikingProfile in CyclingProfile, podpora za več OptimisationMethods, nov filter IncludeAlternativeOp za prikaz drugih najboljših poti. [#302], [#271], [#242], [#427]

- Nove možnosti razvrščanja krajev (PlaceSortingGroup) za OJPPlaceInformationRequest. [#301], [#287]

- Dodana stikala za zahtevanje informacij o dostopnosti (IncludeAccessFeatureStatus, IncludeAccessibilityDetails) v OJPTripRequest. [#291]

- Dodana podpora za informacije o dostopnih funkcijah v realnem času: AccessFeatureStatus v odseku, Feasibility v odseku in potovanju. [#238]

- Dodano stikalo ConsiderElevationData za OJPTripRequest (hoja, kolesarjenje). [#287], [#277]

- Dodan TariffZoneFilter za OJPTripRequest. [#282]

- Nov posamezni način park-ride-car, dodane POIAdditionalInformation za informacije, povezane s parkiranjem ali deljenjem vozil. [#280]

- Dodano ReservationNeeded za datirana potovanja, da označuje, ali in kateri vidik potovanja (delovanje storitve, postanek) potrebuje rezervacijo. [#272]

- Dodana SituationFullRefs za vse dostave. [#268]

- Bogatejši podatki v PathGuidance. [#265]

- [prelomno] Dodano stikalo UseRealTimeData v OJPTripRequest za določanje, ali in kako se upoštevajo podatki v realnem času za vrnjena potovanja. [#259]

- Dodatne vrednosti naštevanja za MultiPointType (OJPMultiPointTripRequest), dodan ViaSytem za OJPTripRequest in OJPMultiPointTripRequest, dodana SustainabilityGroup z EmissionCO2, dodana Priority za točke izmenjave. [#244], [#344]

- Dodan VehicleFilter v TripParamStructure. [#240]

- Dodano PathLinkEndStructure za označevanje ravni in krajev, povezanih z PathLinks. [#239]

- Dodano AccessibilityFeatures (vrednosti, kot so stepFreeAccess, visualSigns, itd.) in dodatne AccessFeatures (singleStep, shuttle, itd.) za PathLinks. [#237]

- [prelomno] Razširjene BookingArrangements za boljšo uskladitev z NeTEx. [#232]

- Dodano Operators v PlaceResultStructure in ResponseContext, dodan IncludeOperators za OJPPlaceInformationRequest. [#220]

- Dodano siri:VehicleRef v ServiceGroup. [#214]

- Dodano AllowedSystemIds v PlaceRefStructure, ki določa sisteme, ki se poizvedujejo z OJPPlaceInformationRequest. [#204]

- Dodano PublicCode potovanja v DatedJourney in ContinuousService. [#201]

- Dodane trajne povezave v glave v generirani dokumentaciji HTML. [#246]

- Dodane datoteke README.md in CHANGELOG.md. [#130]

- Dodan IncludeHierarchy v StopEventRequest za omogočanje vključitve delov ali celotne hierarhije točke postanka/kraja postanka, če je znana. [#96]

- Dodano NoBoardingAtStop in NoAlightingAtStop v strukture Call. [#91]

- Dodana parametra ExcludePlacesContext in ExcludeSituationsContext za izključitev PlacesContext in SituationsContext. [#83]

- Dodan parameter NoSight v BaseTripMobilityFilterGroup za omogočanje zahteve za potovanje za slepega uporabnika. [#36]

- Dodana TripStatusGroup, ki vsebuje parametre, ki opisujejo trenutni status potovanja, npr. Preklicano/Zakasnjeno/Nemogoče. [#116]

- Dodana neobvezna ProductCategory storitve. Kot je določeno v NeTEx in SIRI, je kategorija izdelka klasifikacija za VEHICLE JOURNEYs, ki izraža skupne lastnosti potovanj za trženje in tarifne izdelke. [#95], [#113]

- Dodan DistributorInterchangeId v LegBoardStructure in FeederInterchangeId v LegAlightStructure za omogočanje prenosa poljubnega identifikatorja za storitev pri izstopu in distribucijsko storitev pri vstopu, ki je neodvisen od JourneyRef. [#61]

- Dodan AdditionalTime v Mode za omogočanje dodajanja časa k dejanskemu času potovanja, potrebnemu za uporabo določenega načina. [#30]

- Dodana MimeType in Embeddable v WebLinkStructure. [#59]

- Dodan WaitDuration v ExchangePointsResultStructure za določanje trajanja, potrebnega na točki izmenjave za prehod z ene storitve na drugo. [#58]

- Dodano Extension v DatedJourneyStructure in ContinuousServiceStructure. [#92]

- Dodano AllowedSystemId v InitialInputStructure: V distribuiranem okolju lahko zahteva za informacije o kraju določa več regionalnih sistemov. Ta parameter omogoča odjemalcu, da omeji poizvedbo na določen sistem. [#63]

- Dodano ReferredSystemId v TopographicPlaceStructure: V distribuiranem okolju je lahko postopek identifikacije kraja dvostopenjski. V prvem koraku se iz uporabniškega vnosa prepozna topografski kraj (npr. mesto, občina), v drugem koraku se poizveduje sistem, povezan s topografskim krajem, za kraje. Da bi to omogočili, morajo topografski kraji iz prvega koraka vsebovati informacije, na kateri sistem se nanašajo. [#62]

- Dodan ProtoProduct v FareProductStructure za omogočanje prenašanja informacij, povezanih z izdelkom, ki se nadalje obdelujejo in uporabljajo za tarifiranje v distribuiranem okolju, kjer storitve OJP lahko dostavijo le dele tarifnega izdelka. [#60]

- Dodani zasebni načini v PlaceContextStructureIndividualTransportOp tions (omogoča scooter, ride-pool-car, car-sharing, cycle-sharing, scooter-sharing). [#127]

- Dodani veljavni primeri v1.1 zahteve in odgovorov OJP. [#115], [#126]

- Dodana OJP_All.xsd in spremenjena struktura imenika. [#117]

- Dodane skripte za generiranje tabel HTML dokumentacije iz XSD. [#131], [#154]

- Spremenjeno NumberOfResultsBefore in NumberOfResultsAfter v neobvezna z privzeto vrednostjo 0. [#421]

- Spremenjene različne opombe za uskladitev definicij načina in odseka z Transmodel. [#419]

- [prelomno] Spremenjena LegIntermediates v LegIntermediate (tipografska napaka). [#399]

- [prelomno] Popolnoma reorganizirane ContinuousModesEnumeration, PrivateModesEnumeration, TransferModesEnumeration, SharingModelEnumeration v nove TransferTypeEnumeration, PersonalModesEnumeration, PersonalModesOfOperationEnumeration, ConventionalModesOfOperationEnumeration in AlternativeModesOfOperationEnumeration – skupaj s spremljajočimi obsežnimi spremembami v več strukturah: ContinuousServiceStructure, SharingServiceStructure (odstranjeno), AlternativeServiceStructure (novo), ParallelServiceStructure, DatedJourneyStructure, TransferLegStructure, ContinuousLegStructure, LegBoardStructure, BookingPtLegStructure, PlaceRefStructure, ItModesStructure (nova), ModeAndModeOfOperationFilterStructure (nova), PrivateModeFilterStructure (odstranjena), ModeFilterStructure (nova), PtModeFilterStructure (odstranjena), IndividualTransportOptionStructure (nova), IndividualTransportOptionStructure (odstranjena), PlaceContextStructure, TripParamStructure, MultiPointTripParamStructure, StopEventParamStructure, PlaceParamStructure, ModeStructure. [#379], [#420]

- [prelomno] Obvezni parameter MultiPointType v OJPMultiPointTripRequest. #353

- [prelomno] Spremenjen glavni imenski prostor iz SIRI v OJP. [#347]

- Posodobljeni vsi primeri na nove strukture zahtev in odgovorov, dodani na GitHub. [#334]

- [prelomno] Zamenjan TravelClass z siri:FareClass, ki uporablja vrednosti naštevanja NeTEx. [#354]

- Reorganizirana BaseTripPolicyGroup za uskladitev parametrov v MultiPointTripPolicyGroup z TripPolicyGroup. [#333]

- [prelomno] Posodobljeno na SIRI2.1 z uporabo kopije in prilagojenimi uvozi. [#330]

- Izvedeno in nato večinoma razveljavljeno. Prva sprememba: Preimenovanje Locati on v Place. Glede na TRANSMODEL je location le geografska lokacija, medtem ko place vsebuje lokacijo in druge atribute. Ta sprememba pravilno razlikuje med izrazoma, ki sta bila v OJP uporabljena nedosledno. V večini primerov je bil izraz lo cation zamenjan z place. To velja za imena tipov in elementov ter tudi za opombe. [#82], [#99]. Druga sprememba: Preimenovanje OJP_Places.xsd v OJP_Loc ation.xsd, OJP_PlaceSupport.xsd v OJP_LocationSupport.xsd, OJPP laceInformationRequest v OJPLocationInformationRequest, kot tudi povezane dostave, strukture in skupine; preimenovan Place v Location v storitvi S topEvent in TripPlace v TripLocation. [#231]

- Popravljene različne tipkarske napake. [#320], [#343]

- [prelomno] Preimenovani elementi v ExchangePointsResponseGroup: ExchangePointResponseContext v ExchangePointsResponseContext, Place v ExchangePointsResult. [#295]

- Odstranjena zastarela koda v OJPRequestSupport.xsd. [#294]

- WaitDuration: spremenjen v standardni vrstni red atributov. [#286]

- [prelomno] Preimenovana ReferredSystemId in AllowedSystemId v ReferredSystem oziroma AllowedSystem. [#245]

- [prelomno] Preimenovano TripLeg v Leg. [#230]

- [prelomno] Zamenjan EntitlementProductRefs z EntitlementProductListStructur e, ki omogoča podatke, kot so EntitlementProductName ali ValidityPeriod za vsakega EntitlementProduct na seznamu. [#229]

- [prelomno] Ponovno definiran VatRate kot odstotek namesto naštevanja. [#228]

- [prelomno] Zamenjan coord z location v PlaceTypeEnumeration. [#218]

- [prelomno] Preimenovana PointOfInterestCode in AddressCode v PublicCode, PointOfInterestName in AddressName v Name. [#217]

- [prelomno] Preimenovana ResultIds v ResultStructures v Id, kot tudi LegId v LegStructure in TripId v TripStructure. [#215]

- Popravljena schemaLocation za siri_reference-v2.0.xsd. [#211]

- [prelomno] Preimenovana ErrorMessage v Problem, Code v Type, Text v Title in dodana Details in LogData; dodane namenske ProblemStructures za vsako zahtevo, ki naštevajo možne tipe, od katerih so bili nekateri prej definirani le v dokumentaciji, nekateri pa sploh niso bili definirani; dodan element Problem v ResultStructures. Preimenovani nekateri tipi težav, npr. FARES_* v FARE_*, MULTIPOINTTRIP_ TOOMANYPOINTS v TRIP_MULTIPOINT_TOOMANYPOINTS. [#203]

- Popravek napake: preimenovan MinimumBookingPeriod v MinimumBookingPeriod. [#163]

- Predstavljeni bolj specifični ObjectIdTypes za objekte NeTEx: FareResultObj ectIdType, StopEventResultObjectIdType, TripResultObjectIdType, MultiPointTripResultObjectIdType, TripObjectIdType, LegObjectId Type, PlaceObjectIdType. [#316], [#348]

- Nova OJP.spp (datoteka projekta XML Spy). [#297]

- Spremenjena lokacija samodejno generirane dokumentacije. [#279]

- Migracija iz Travis na GitHub Actions. [#274]

- Preimenovan FareProductCodeType v FareProductIdType. [#267]

- Izboljšan atribut naslova in kardinalnost v generirani dokumentaciji HTML. [#233]

- [prelomno] Preimenovan PrivateCode v DomainCode. [#94]

- [prelomno] Preimenovan PublishedLineName v PublishedServiceName. [#89]

- [prelomno] Zamenjan AcceptDeferredDelivery v TripPolicyFilterGroup z TripSum maryOnly v TripContentFilterGroup kot parameter za nadzor nad tem, ali se dostavljajo celotna potovanja ali samo povzetki potovanj. Koncept odložene dostave je bil odstranjen. Poleg tega je bil MultiPointTripContentFilterGroup v MultiPointTripParamStructure zamenjan z TripContentFilterGroup, saj so odseki v rezultatih potovanja obvezni. [#109]

- Omogočeno zahtevanje in vračanje v več jezikih. [#32]

- Poenostavljeni vsi konteksti odgovorov z uporabo ene ResponseContextStructu re. [#39]

- [prelomno] Preimenovan InfoURL v InfoUrl. [#31]

- [prelomno] Spremenjena BookingUrl in InfoUrl v BookingArrangementStructure tako, da vsebujeta Label in Url namesto, da se nanašata le na xs:anyURI, spremenjen InfoUrl v GeneralAttributeStructure v Url. [#123]

- Nastavljena privzeta vrednost anyPoint za MultiPointType v MultiPointTri pPolicyGroup, tako da privzeti odgovor ni potrebno vsebovati rezultata potovanja za vsako dano izhodišče in destinacijo, ampak le za eno od njih. [#98]

- Dovoljen TransferLimit 0 za omogočanje zahtev za večpotno potovanje brez prenosov. [#123]

- Uskladjeno z opombo v dokumentaciji CEN. [#57]

- Pojasnjen, da je treba v ResponseContext vključiti samo sklicane kraje in situacije. [#107]

- Premaknjen ResponseContextStructure v OJP_RequestSupport.xsd. [#110]

- Optimizirano formatiranje datotek. [#74]

- Dovoljen TransferLimit 0 tudi v MultiPointTripRequest. [#129]

- Spremenjen Places v nov tip PlacesStructure v ResponseContextStructu re. [#150]

- Spremenjen TopographicPlaceStructureArea v nov tip AreaStructure, spremenjen LegTrackStructure/LinkProjection v nov tip LinkProjectio nStructure. [#155]

- Spremenjene CallAtStopStructure, LegBoardStructure, LegAlightStru cture in LegIntermediateStructure v nove tipe ServiceArrivalStructu re in ServiceDepartureStructure. [#156]

- Dovoljen TransferLimit 0 za omogočanje zahtev za potovanje brez prenosov. [#7]

- Dovoljen NumberOfResultsBefore in NumberOfResultsAfter 0 za omogočanje zahtev za potovanja samo pred ali po določenem času. [#3]

  - Podatkovne strukture umaknjene v OJP 2.0

- Odstranjen podvojen EMailAddressType. [#403]

- Odstranjene opombe v konstruktih izbire. [#157]

- Izpuščene neuporabljene zahteve in odgovori. [#76]

- Odstranjene neuporabljene strukture. [#55]

Vse navedene novosti in spremembe v OJP 2.0 mora izvajalec preučiti za razumevanje prehoda iz OJP 1.0 v OJP 2.0. Nato je potrebno obstoječi objektni model vmesnika OpenAPI Slovenia, ki je predstavljen v nadaljevanju, v celoti nadgraditi, da bo skladen s shemami XSD (https://github.com/VDVde/OJP/tree/develop/OJP) za OJP 2.0.

Naloga izvajalca je, da izdela novo poddomeno za klice spletnih storitev:

<Domena>/OJP/2.0/<Spletna_storitev>

Domeno <Domena> bo določil naročnik, ime spletne storitve <Spletna_storitev> ustreza imenom storitev iz dokumentacije OJP 2.0, ki so navedene v Tabela 1.

Tabela 1. Seznam spletnih storitev (zahtevek, odgovor) v OJP 2.0

| Service | Name of request element | Schema file |
| --- | --- | --- |
| Location information | OJPLocationInformationRequest | OJP_Locations.xsd |
| Exchange points | OJPExchangePointsRequest | OJP_Locations.xsd |
| Trip service | OJPTripRequest | OJP_Trips.xsd |
| Trip service for multiple origins/destinations | OJPMultiPointTripRequest | OJP_Trips.xsd |
| Departure/arrival board | OJPStopEventRequest | OJP_StopEvents.xsd |
| Trip/Vehicle information | OJPTripInfoRequest | OJP_TripInfo.xsd |
| Ticket price calculation | OJPFareRequest | OJP_Fare.xsd |
| Availability information | OJPAvailabilityRequest | OJP_Availability.xsd |
| Line information | OJPLineInformationRequest | OJP_Lines.xsd |
| Refinement of trips | OJPTripRefineRequest | OJP_Trips.xsd |
| Changing of trips | OJPTripChangeRequest | OJP_Trips.xsd |
| Status information | OJPStatusRequest | OJP_Status.xsd |

Izvajalec mora v okviru implementacije nadgradnje objektnega modela za OJP 2.0 implementirati vse spletne storitve iz Tabela 1, to pomeni, implementirati zahtevek (Request) in odgovor (Response) ter vse pripadajoče podatkovne strukture. Za vsako implementirano storitev mora zagotoviti realne ali simulirane podatke s katerim bo možno preveriti pravilnost delovanja klica spletne storitve (Request) in odgovora (Response). Neobstoj realnih podatkov za potrebe izvedbe testiranja ne sme predstavljati težave. Izvajalec mora zagotoviti smiselne testne podatke. Uspešen test zagotavlja, da bo posamezna spletna storitev delovala tudi, ko bodo realni podatki na razpolago.

- Pregled storitev OpenAPI Slovenia

Dokumentacija OpenAPI Slovenia v3 vsebuje seznam spletnih storitev, ki temeljijo na OJP 1.0 in se uporabljajo za različne projekte. Dostop do dokumentacije (v formatu Swagger) je v domeni vzdrževalca sistema in ni javen, zato je vsebina dokumentacije predstavljena v nadaljevanju. Seznam storitev vključno z opisom izhaja iz dokumentacije vzdrževalca posamezne rešitve in vsebuje storitve za pošiljanje (POST) in sprejem (GET) zahtevka.

Opisi nekaterih storitev manjkajo, zato je navedeno samo ime storitve. Izvajalec bo moral z vdrževalcem posamezne rešitve poskrbeti za opise vseh storitev.

  - LinkingAlps

POST /LinkingAlps/OJP

Centralni server kliče to metodo. Metoda prejme LinkingDanube Request XML. To je XML kjer so podatki o iskani lokaciji. Lokacija je lahko definirana kot točka z Lon, Lat ali kot StopPoint z njenim ID-jem ali kot Naslov kjer dobimo niz po katerem iščemo.

GET /LinkingAlps/GetTestXML

vrne nam XML ki ga uporabimo za testiranje LD metod.

POST /LinkingAlps /OJPLocationInformationRequest

Centralni server kliče to metodo. Metoda prejme LinkingDanube Request XML. To je XML kjer so podatki o iskani lokaciji. Lokacija je lahko definirana kot točka z Lon, Lat ali kot StopPoint z njenim ID-jem ali kot Naslov kjer dobimo string po katerem iščemo.

POST /LinkingAlps /OJPTripRequest

Centralni server kliče to metodo. Metoda prejme zahtevo za routing med dvema točkama. Točke so lahko GeoTočke, TopographicPlace ali StopPoint CN najprej pokliče metodo LocationInformatioRequest in na podlagi rezultata pokliče potem to metodo s podatki o točki za routing.

POST /LinkingAlps /OJPMultiPointTripRequest

Vzdrževalec v dokumentaciji ni opisal te storitve.

POST /LinkingAlps /OJPExchangePointsRequest

Vzdrževalec v dokumentaciji ni opisal te storitve.

GET /LinkingAlps /ExchangePointsXlsx

Vzdrževalec v dokumentaciji ni opisal te storitve.

  - LinkingAlpsBetaPhase

POST /LinkingAlpsBetaPhase/OJP

Vzdrževalec v dokumentaciji ni opisal te storitve.

  - LinkingAlpsBetaPhaseSBB

POST /LinkingAlpsBetaPhaseSBB/OJP

Vzdrževalec v dokumentaciji ni opisal te storitve.

  - LinkingAlpsSchemaValidation

POST /Check

Vzdrževalec v dokumentaciji ni opisal te storitve.

  - LinkingDanube

GET /LinkingDanube/GetTestXML

vrne nam XML ki ga uporabimo za testiranje LD metod.

POST /LinkingDanube/LocationInformationRequest

Centralni server kliče to metodo. Metoda prejme LinkingDanube Request XML. To je XML kjer so podatki o iskani lokaciji. Lokacija je lahko definirana kot točka z Lon, Lat ali kot StopPoint z njenim ID-jem ali kot Naslov kjer dobimo string po katerem iščemo.

POST /LinkingDanube/TripRequest

Centralni server kliče to metodo. Metoda prejme zahtevo za touting med dvema točkama. Točke so lahko GeoTočke, TopographicPlace ali StopPoint CN najprej pokliče metodo LocationInformatioRequest in na podlagi rezultata pokliče potem to metodo s podatki o točki za routing.

  - OJP4Danube

GET /OJP4Danube/GetTestXML

vrne nam XML ki ga uporabimo za testiranje LD metod.

POST /OJP4Danube/OJPLocationInformationRequest

Centralni server kliče to metodo. Metoda prejme LinkingDanube Request XML. To je XML kjer so podatki o iskani lokaciji. Lokacija je lahko definirana kot točka z Lon, Lat ali kot StopPoint z njenim ID-jem ali kot Naslov kjer dobimo string po katerem iščemo.

POST /OJP4Danube/OJPTripRequest

Centralni server kliče to metodo. Metoda prejme zahtevo za touting med dvema točkama. Točke so lahko GeoTočke, TopographicPlace ali StopPoint CN najprej pokliče metodo LocationInformatioRequest in na podlagi rezultata pokliče potem to metodo s podatki o točki za routing.

POST /OJP4Danube/OJPMultiPointTripRequest

Vzdrževalec v dokumentaciji ni opisal te storitve.

POST /OJP4Danube/OJPExchangePointsRequest

Vzdrževalec v dokumentaciji ni opisal te storitve.

GET /OJP4Danube/ExchangePointsXlsx

Vzdrževalec v dokumentaciji ni opisal te storitve.

  - OJP4DanubePassiveSystem

GET /OJP4Danube/ljp/GetTestXML

vrne nam XML ki ga uporabimo za testiranje LD metod.

POST /OJP4Danube/ljp/OJPLocationInformationRequest

Centralni server kliče to metodo. Metoda prejme LinkingDanube Request XML. To je XML kjer so podatki o iskani lokaciji. Lokacija je lahko definirana kot točka z Lon, Lat ali kot StopPoint z njenim ID-jem ali kot Naslov kjer dobimo string po katerem iščemo.

POST /OJP4Danube/ljp/OJPTripRequest

Centralni server kliče to metodo. Metoda prejme zahtevo za touting med dvema točkama. Točke so lahko GeoTočke, TopographicPlace ali StopPoint CN najprej pokliče metodo LocationInformatioRequest in na podlagi rezultata pokliče potem to metodo s podatki o točki za routing.

POST /OJP4Danube/ljp/OJPMultiPointTripRequest

Vzdrževalec v dokumentaciji ni opisal te storitve.

POST /OJP4Danube/ljp/OJPExchangePointsRequest

Vzdrževalec v dokumentaciji ni opisal te storitve.

GET /OJP4Danube/ljp/ExchangePointsXlsx

Vzdrževalec v dokumentaciji ni opisal te storitve.

  - OTP

POST /OTP/OJP

Vzdrževalec v dokumentaciji ni opisal te storitve.

Izvajalec bo moral nadgraditi storitve iz OpenAPI Slovenia v3 glede na novosti v OJP 2.0. Prav tako bo moral poenotiti imenski prostor vseh obstoječih storitev po naslednjem vzorcu:

<Domena>/OJP/2.0/<Spletna_storitev>,
 npr. <Domena>/OJP/2.0/OJPMultiPointTripRequest,

ki ga bodo uporabljale vse informacijske rešitve, ko bodo vzdrževalci teh rešitev le-te prilagodili nadgradnji storitev na OJP 2.0.

- Nadgradnja SiMO

Na osnovi te tehnične specifikacije mora izvajalec po nadgradnji OpenAPI Slovenia iz OJP 1.0 v OJP 2.0, nadgraditi tudi spletne storitve, ki jih uporablja SiMO (Slovenski multimodalni načrtovalnik potovanj, https://simo.si/).

Izvajalec bo po implementaciji poenotenega imenskega prostora vseh storitev OJP 2.0 v okviru OpenAPI Slovenia (glej poglavje 3) te metode uporabil za nadgradnjo SiMO po vzorcu: <Domena>/OJP/2.0/<Spletna_storitev>.

Nadgradnja SiMO pomeni, da bo izvajalec nadgradil programsko kodo za mobilno aplikacijo (Android, iOS) in spletno aplikacijo (www.simo.si), kakor tudi kodo zalednega sistema, da bodo te aplikacije učinkovito komunicirale z nadgrajenimi spletnimi storitvami iz OpenAPI Slovenia.

Razen metod OJP 2.0 morajo biti z uporabo Swagger dokumentirane tudi vse ostale metode (SiMO API), ki se uporabljajo za komunikacijo med mobilnimi aplikacijami SiMO, spletno aplikacijo SiMO in zalednim sistemom SiMO.

- Testni scenariji za storitev načrtovanja potovanj

Izvajalec mora prvenstveno izdelati testne scenarije za vse metode OJP, ki so že vključene v storitve OpenAPI Slovenia in jih uporabljajo obstoječe rešitve. Te metode so naslednje.

- OJPMultiPointTripRequest

- OJPExchangePointsRequest

- OJPTripRequest

- OJPLocationInformationRequest

- OJPStopEventRequest

Vključno z metodami za vračanje zahtevkov (metode s končnico “Response”).

Prav tako je potrebno izdelati testne scenarije za preostale metode OJP 2.0, ki se v obstoječih rešitvah ne uporabljajo, se bodo pa lahko uporabljale v prihodnost.

Testni scenariji morajo biti izvedeni s testnimi zahtevki v zapisu XML, ki simulirajo povpraševanje (zahtevke) zalednega (pasivnega in aktivnega) sistema z uporabo OJP-vmesnika (OJP API).

V okviru izvedbe testnih scenarijev mora biti omogočeno generiranje testnih XML (npr. v okolju Swagger), ki jih se lahko uporabi kot vhodne podatke za testiranje implementiranih storitev pasivnega in aktivnega sistema.

Spodaj je kot primer dobre prakse prikazano testiranje funkcionalnosti dveh storitev, in sicer LocationInformationRequest in TripRequest. Obe metodi sprejemata vhodne podatke v obliki XML, ki je skladen s shemo OJP 2.0 in sledita komunikacijskemu protokolu, ki je definiran s standardom ter vračata rezultate v obliki XML, ki je prav tako skladen s shemo OJP 2.0.

Za vsako implementirano metodo mora izvajalec zagotoviti realne ali simulirane podatke s katerimi bo možno preveriti pravilnost delovanja klica metode spletne storitve (Request) in odgovora (Response). V primeru neobstoja realnih podatkov za potrebe izvedbe testiranja mora izvajalec zagotoviti smiselne testne podatke. Uspešen test zagotavlja, da bo posamezna spletna storitev delovala tudi, ko bodo realni podatki na razpolago.

  - Test1: LocationInformationRequest

Metoda kot vhodni podatek sprejme Request XML, kar pomeni, da XML ustreza shemi OJPRequest standarda OJP. V XML so zapisani podatki o lokaciji, in sicer v obliki geo-koordinat (latitude, longitude). Lokacija je lahko podana tudi kot besedilo, ki predstavlja naslov ali naziv lokacije.

Primeri:

- Lokacija podana z geo-koordinatami:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<OJP xmlns="http://www.vdv.de/ojp"

xmlns:siri="http://www.siri.org.uk/siri"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

version="2.0"

xsi:schemaLocation="http://www.vdv.de/ojp ../../OJP.xsd">

<OJPRequest>

<siri:ServiceRequest>

<siri:RequestTimestamp>2025-06-12T07:54:04.184+03:00</siri:RequestTimestamp>

<siri:RequestorRef>REQUESTOR_ID_234234</siri:RequestorRef>

<OJPLocationInformationRequest>

<siri:RequestTimestamp>2025-06-12T07:54:04.184+03:00</siri:RequestTimestamp>

<InitialInput>

<GeoPosition>

<siri:Longitude>19.112778</siri:Longitude>

<siri:Latitude>47.439235</siri:Latitude>

</GeoPosition>

</InitialInput>

<Restrictions>

<NumberOfResults>20</NumberOfResults>

</Restrictions>

</OJPLocationInformationRequest>

</siri:ServiceRequest>

</OJPRequest>

</OJP>

Ko gre za začetno povpraševanje po podatkih neke lokacije, se v klicu zahteve uporabi struktura InitialInput. V navedenem primeru je lokacija opisana kot GeoPosition in pričakuje se, da bo strežnik vrnil podatke o lokacijah v bližini podane geografske koordinate. Ker je teh lahko več, se lahko v klicu poda tudi omejitev števila vrnjenih zapisov (zgoraj je iskanje omejeno na 20 zadetkov). Za namen validacije uporablja primer pot do lokalno nameščene sheme OJP.xsd.

Rezultati storitve:

Povpraševanje vrne XML z vrhnjim elementom OJPResponse, ki vsebuje element siri:ServiceDelivery, in sicer z vsebino, ki ustreza v OJP shemi definiranemu elementu OJPLocationInformationDelivery. Vse lokacije imajo opredeljen tip lokacije (TopographicPlace) ter geografske koodinate in ime lokacije.

- Lokacija podana z imenom kraja, ulice, naziva znamenitosti (npr. Cerkev Sv. Jožefa)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<OJP xmlns="http://www.vdv.de/ojp"
    xmlns:siri="http://www.siri.org.uk/siri"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    version="2.0"
    xsi:schemaLocation="http://www.vdv.de/ojp ../../OJP.xsd">
    <OJPRequest>
        <siri:ServiceRequest>
            <siri:RequestTimestamp>2019-05-21T07:53:53.380+03:00</siri:RequestTimestamp>
            <siri:RequestorRef>REQUESTOR_ID_234234</siri:RequestorRef>
            <siri:MessageIdentifier>MSG_ID_3452345</siri:MessageIdentifier>
            <OJPLocationInformationRequest>
                <siri:RequestTimestamp>2020-12-12T07:53:53.382+03:00</siri:RequestTimestamp>
                <InitialInput>
                    <Name>Cerkev Sv. Jožefa</Name>
                </InitialInput>
                <Restrictions>
                    <NumberOfResults>20</NumberOfResults>
                </Restrictions>
            </OJPLocationInformationRequest>
        </siri:ServiceRequest>
    </OJPRequest>
</OJP>

V zgornjem primeru je zahteva za informacije o lokaciji podana z imenom lokacije. V primeru je naveden naziv objekta (t.i. Point of Interest, POI), lahko pa je podano ime ulice in hišna številka, ime kraja…

Rezultat storitve:

Povpraševanje vrne XML z vrhnjim elementom OJPResponse, ki vsebuje element ServiceDelivery, in sicer z vsebino, ki ustreza OJPLocationInformatioDelivery, kot je definirano s shemo.

Najdene lokacije so opisane s strukturo PlaceResult, ki opiše lokacijo s strukturo Place z ustreznimi atributi, in sicer StopPlace, Name, TopographicPlaceRef, GeoPosition in Mode (npr. bus), kot obveznimi podatki, ter označi lokacijo kot »Complete«, kar pomeni, da gre za lokacijo, ki jo je mogoče uporabljati za načrtovanje poti in je ni potrebno podrobneje razčleniti.

- Neobstoječe lokacije

V primerih, ko storitev ne najde nobene ustrezne lokacije, kot rezultat vrne sporočilo o napaki LOCATION_NORESULT v ustrezni XML-obliki.

  - Test2: TripRequest

Za potrebe načrtovanja potovanj mora strežnik odgovoriti na zahtevo po načrtu potovanja, ki se nanaša na regijo, ki jo pokriva lokalni načrtovalec potovanj. V ta namen je v zalednem sistemu implementirana storitev TripRequest.

Metoda kot vhodni podatek s strežnika prejme XML, ki opredeli začetno in končno točko potovanja znotraj regije. Klic metode predstavlja zahtevo za pripravo poti med dvema točkama. Točke so lahko GeoPoint, TopographicPlace ali StopPoint, vse v obliki elementa PlaceRef. Ustrezne reference na točke (podatke za PlaceRef) centralno vozlišče pridobi s predhodnim klicem LocationInformationRequest.

Primer zahteve, ki izhodišče opredeli kot geo-točko in destinacijo kot stop-točko:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<OJP xmlns="http://www.vdv.de/ojp"
    xmlns:ojp="http://www.vdv.de/ojp"
    xmlns:siri="http://www.siri.org.uk/siri"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    version="2.0"
    xsi:schemaLocation="http://www.vdv.de/ojp ../../OJP.xsd">
    <OJPRequest>
        <siri:ServiceRequest>
            <siri:RequestTimestamp>2019-05-21T07:54:07.668+03:00</siri:RequestTimestamp>
            <siri:RequestorRef>REQUESTOR_ID_234234</siri:RequestorRef>
            <siri:MessageIdentifier>MSG_ID_3452345</siri:MessageIdentifier>
            <OJPTripRequest>
                <siri:RequestTimestamp>2020-12-12T13:40:07.671+03:00</siri:RequestTimestamp>
                <Origin>
                    <PlaceRef>
                        <GeoPosition>
                            <siri:Longitude>14.471798822850701</siri:Longitude>
                            <siri:Latitude>46.04164533897929</siri:Latitude>
                        </GeoPosition>
                        <Name>
                            <ojp:Text>Viška cesta 27, 1000 Ljubljana</ojp:Text>
                        </Name>
                    </PlaceRef>
                    <DepArrTime>2020-12-30T10:51:00.000+01:00</DepArrTime>
                    <IndividualTransportOption>
                        <ItModeAndModeOfOperation>
                            <PersonalMode>foot</PersonalMode>
                        </ItModeAndModeOfOperation>
                        <MaxDistance>2000</MaxDistance>
                        <Speed>100</Speed>
                    </IndividualTransportOption>
                </Origin>
                <Destination>
                    <PlaceRef>
                        <siri:StopPointRef>si:01:345:1131309</siri:StopPointRef>
                        <Name>
                            <Text>46.06356266645571,14.531422101684141</Text>
                        </Name>
                    </PlaceRef>
                </Destination>
                <Params>
                    <NumberOfResults>3</NumberOfResults>
                    <IncludeTrackSections>true</IncludeTrackSections>
                    <IncludeLegProjection>true</IncludeLegProjection>
                    <IncludeIntermediateStops>true</IncludeIntermediateStops>
                </Params>
            </OJPTripRequest>
        </siri:ServiceRequest>
    </OJPRequest>
</OJP>

Kot je razvidno iz zahteve, lokalni načrtovalnik potovanj omogoča tudi podajanje omejitev IndividualTransportOptions, v katerih lahko opredelimo omejitve glede hoje (oddaljenosti od prve in zadnje točke uporabe transportnih sredstev). Na splošno standard predvideva še možnost uporabe »multipoint« zahtev, ki lahko vključujejo več začetnih in več končnih točk iz katerih načrtovalnik izračuna optimalen potek lokalnega dela potovanja glede na celotno potovanje.

Rezultat storitve:

Povpraševanje vrne XML z vrhnjim elementom OJPResponse, ki vsebuje element ServiceDelivery, in sicer z vsebino, ki ustreza OJPTripDelivery, kot je definirano s shemo.

Odgovor vsebuje podatke o potovanju v elementu TripResponseContext in izračuna čas odhoda in prihoda na končno destinacijo ter število potrebnih prestopov med vrstami potovanj. Če so podatki na voljo, zapis vsebuje tudi informacije za osebe s posebnimi potrebami, npr. obstaja možnost uporabe dvigala. Če je možnih več alternativ potovanja, storitev vrne razpoložljive alternative. Če je zahtevano, so za vsak segment vključeni še geo podatki za grafični prikaz segmenta. V primeru, da vhodni XML ne vsebuje pravilno formulirane zahteve (npr. manjka destinacija), storitev javi napako LOCATION_NORESULTS.

- Vsebina naročila

Vsebina naročila obsega implementacijo OJP 2.0 za obstoječo storitev za načrtovanje potovanj v okviru informacijskega okolja NCUP (Slika 2), ki ga sestavljata aktivni sistem (OJP Router) in pasivni sistem (OJP Responder). Večina nalog se nanaša na pasivni sistem. Z nadgradnjo vseh metod OJP 2.0 (Tabela 1) dosežemo nadgradnjo aktivnega in pasivnega sistema.

Slika 2. Komponente sistema aktivnega in pasivnega sistema za nadgradnjo na OJP 2.0

Izvajalec tega javnega naročila izvede aktivnosti iz štirih delovnih paketov:

- Priprava projekta

  - Priprava in predstavitev specifikacije zahtev in načrta za izvedbo javnega naročila

- Nadgradnjo sistema OJP

  - Implementacija nadgradnje celotnega objektnega modela za OJP 2.0

  - Nadgradnja OJP vmesnika za pasivni sistem (OJP Responder)

  - Nadgradnja OJP vmesnika za aktivni sistem (OJP Router)

  - Vzpostavitev domene za spletne storitve OJP 2.0

- Nadgradnja načrtovalnika poti SiMO

  - Prilagoditve SiMO  na OJP vmesnik za pasivni sistem (OJP Responder)

  - Prilagoditve SiMO na OJP vmesnik za aktivni sistem (OJP Router)

- Testiranje in prevzem celotnega sistema

  - Priprava testnih scenarijev

  - Izvedba testnih scenarijev

  - Priprava dokumentacije

- Vzdrževanje sistema

  - Pogodbeno osnovno in dopolnilno vzdrževanje z mesečnim poročanjem in obračunom

  - Zaključek pogodbe s poročilom o aktivnostih v garancijskem obdobju

Nadgradnji storitve za načrtovanje potovanj bo morala slediti tudi nadgradnja aplikacij, ki bodo to storitev uporabljale, npr SiMO. Nadgradnja aplikacij, ki uporabljajo storitev načrtovanja potovanj ni predmet tega naročila.

  - Terminski načrt projekta

MEJNIKI

Mejnik M1 – Priprava projekta, do 2 meseca od podpisa pogodbe

- M1: Priprava in predstavitev specifikacije zahtev in načrta za izvedbo javnega naročila

Mejnik M2 – Nadgradnjo sistema OJP, do 6 mesecev od podpisa pogodbe

- M2.1: Implementacija nadgradnje celotnega objektnega modela za OJP 2.0

- M2.2: Nadgradnja OJP vmesnika za pasivni sistem (OJP Responder)

- M2.3: Nadgradnja OJP vmesnika za aktivni sistem (OJP Router)

- M2.4: Vzpostavitev domene za spletne storitve OJP 2.0

Mejnik M3 – Nadgradnja načrtovalnika poti SiMO, do 7 mesecev od podpisa pogodbe

- M3.1: Prilagoditve SiMO  na OJP vmesnik za pasivni sistem (OJP Responder)

- M3.2: Prilagoditve SiMO na OJP vmesnik za aktivni sistem (OJP Router)

Mejnik M4 – Testiranje in prevzem celotnega sistema, do 9 mesecev od podpisa pogodbe, vendar najpozneje do 30.9.2026

M4.1. Priprava testnih scenarijev

M4.2. Izvedba testnih scenarijev

M4.3: Priprava dokumentacije

Mejnik M5 – Vzdrževanje sistema, M4 + 36 mesecev

- Pogodbeno osnovno in dopolnilno vzdrževanje z mesečnim poročanjem in obračunom

- Zaključek pogodbe s poročilom o aktivnostih v garancijskem obdobju

Ob poteku vsakega mejnika izvajalec pripravi poročilo o delu.

- Viri

- GABROVEC, Matej (avtor, urednik), BOLE, David, GOLUŽA, Maruša, TIRAN, Jernej (avtor, urednik). Zasnova mobilnosti kot storitve v Sloveniji : LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007). Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (49 str.)), graf. prikazi. https://www.care4climate.si/_files/1668/Zasnova_MaaS_koncna.pdf.

- SIST-TS CEN/TS 17118:2018 - Inteligentni transportni sistemi - Javni potniški promet - Odprt API za načrtovanje porazdeljenih poti.

- SIST-TS CEN/TS 17118:2025 - Inteligentni transportni sistemi - Javni potniški promet - Odprt API za načrtovanje porazdeljenih poti.

- OpenAPI Slovenia v3, https://dev.simo.si/OpenAPI/swagger/index.html, dostop 5.6.2025.

- Delegirana uredba komisije (EU) 2017/1926 z dne 31. maja 2017 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opravljanjem storitev zagotavljanja večmodalnih potovalnih informacij po vsej EU (Besedilo velja za EGP), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02017R1926-20240304