Številka: 430-0002/2025-2

Datum: 12.8.2025

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE za IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – CELOVITA PRENOVA IN NADZIDAVA DOMA STAREJŠIH NA FARI

# I. OSNOVNE INFORMACIJE

1. PODATKI O NAROČNIKU

NAZIV: Dom starejših Na Fari Prevalje

NASLOV:  Na Fari, 50, 2391 Prevalje

MATIČNA ŠT.: 1602608000

DAVČNA ŠT.: SI 79096298

TEL. ŠT.: 070 770 706

E-NASLOV: nabava@ds-nafari.si

2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je:

»Izdelava projektne dokumentacije – celovita prenova in nadzidava Doma starejših Na Fari«

Predmet naročila je izdelava projektne dokumentacije za namen celovite prenove in nadzidave Doma. Pri investiciji gre za prenovo oz. rekonstrukcijo obstoječega Doma v velikosti 3.828,3 m2, ter nadzidava v velikosti 2.548,2 m2.

Ob tem bo izvedena tudi energetska prenova stavbe, kar bo znižalo obratovalne stroške in povečalo trajnost. Vsi ukrepi bodo skladni z zakonodajo, zlasti Pravilnikom o minimalnih prostorskih in tehničnih pogojih za opravljanje dolgotrajne oskrbe (Uradni list RS, št. 19/2024), po katerem morajo zavodi prilagoditve zaključiti do leta 2035.

Dom že ima s strani Ministrstva potrjeno rIDZ na podlagi katerega se bo izdelovala nadaljnja dokumentacija.

Končni roki za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti

| Projektna dokumentacija za prenovo recepcije in bara – nivo PZI | november 2025 |
| --- | --- |
| Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih pogojev – DPP | januar 2026 |
| Projektna dokumentacija - DGD za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja | marec 2026 |
| Projektna dokumentacija za izvedbo - PZI | avgust 2026 |
| Načrt notranje opreme – PZI pri nadgradnji Doma | avgust 2026 |
| Projektantski nadzor | V času trajanja gradnje |
| Projekt izvedenih del | po končani gradnji |

3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju ZJN-3) izvede odprt postopek, arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve.

4. ROKI IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do petka 12.9.2025 do 11. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN dne 12.9.2025 in se bo začelo ob 12.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

6. PRAVNA PODLAGA

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

7. TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Dostop do razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil.

Dostop do razpisne dokumentacije je brezplačen.

Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, če bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 4.9.2025 do 12.00 ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

8. DOKUMENTI RAZPISNE DOKUMENATCIJE

Povabilo k oddaji ponudbe

- Podatki o ponudniku

- Ponudbeni predračun

- Izjava na podlagi 35. člena ZlntPK

- Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

- Izjava fizične osebe in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

- Izjava ponudnika

- Soglasje podizvajalca za neposredna plačila

- Potrdilo reference

- Potrdilo reference – kadra, vodje

- Izjava po 14. členu ZlntPK

- Vzorec Pogodbe

- ESPD obrazec v elektronski obliki (datoteka XML) – za vse gospodarske subjekte

9. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

9.1 Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje in zahteve.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami 9.1.1 do 9.1.4 teh navodil.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 9.1.1 teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 9.1.2 do 9.1.3 teh navodil.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev iz točke 9.1.1 teh navodil in dokazila o ustreznost za izpolnjevanje pogojev za sodelovanje iz točk 9.1.2 do 9.1.4 teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 11.4. (Skupna ponudba) in 11.5. (Ponudba s podizvajalci) teh navodil.

Ponudnik mora v obrazec ESPD (v »Del II: Informacije o gospodarskem subjektu, Oddelek B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta«) navesti vse svoje zakonite zastopnike, vse člane upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa in vse osebe, ki imajo pooblastilo za zastopanje ali odločanje ali nadzor v gospodarskem subjektu. Za vse navedene je potrebno zapisati tudi EMŠO (za potrebe pridobitev potrdil iz kazenske evidence).

9.1.1 Razlogi za izključitev

Naročnik bo izključil gospodarski subjekt v primeru obstoja kateregakoli od, v tej točki, navedenih primerov, in sicer:

1. Če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 na katerikoli trenutek med postopkom ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja, kot jih določa prvi odstavek 75. člena ZJN-3 ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča. Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt naročniku v skladu z devetim odstavkom in ob upoštevanju desetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju tega izključitvenega razloga.

DOKAZILA:

- Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA, in uveljavljate popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Pogoj morajo izpolniti: ponudnik, vsi partnerji v skupni ponudbi, vsi podizvajalci, kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila.

2. Če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom tega zakona ugotovi, da gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

DOKAZILA:

- Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

3. Če pri preverjanju ugotovi, da je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILA:

- Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli izključil iz postopka ponudnika (gospodarski subjekt, gospodarski subjekt v skupni ponudbi, podizvajalca), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v eni od situacij iz točk od 9.1.1 do vključno 9.1.4 teh navodil.

4. Gospodarski subjekt mora zagotoviti, da v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za katere mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

- Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA, in uveljavljate popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napišete kršitve in ukrepa, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

5. Gospodarski subjekt mora zagotoviti, da proti njemu ni bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, da njegova sredstva ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, da njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene in da se v skladu s predpisi druge države nad njim ni začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

DOKAZILA:

- Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA, in uveljavljate popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napišete kršitve in ukrepa, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Če je skupna ponudba, mora obrazec ESPD izpolniti vsak partner v skupni ponudbi; če ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora obrazec ESPD izpolniti vsak podizvajalec; če se ponudnik sklicuje na kapacitete drugih, morajo obrazec ESPD izpolniti tudi subjekti, katerih zmogljivost se bo uporabljala.

6. Gospodarski subjekt mora zagotoviti, da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

DOKAZILA:

- Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III D: Razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi - ponudnika, vse partnerje v skupni ponudbi, vse podizvajalce ne glede na fazo izvedbe javnega naročila v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila, vse dejanske (končne) izvajalce posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada. V kolikor ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, tudi za te subjekte katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

9.1.2 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

1. Gospodarski subjekt mora biti registriran za opravljanje poklicne dejavnosti, ki je potrebna za predmet javnega naročila. Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

DOKAZILA:

- Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ali vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

Če je skupna ponudba, mora obrazec ESPD izpolniti vsak partner v skupni ponudbi; če ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora obrazec ESPD izpolniti vsak podizvajalec; če se ponudnik sklicuje na kapacitete drugih, morajo obrazec ESPD izpolniti tudi subjekti, katerih zmogljivost se bo uporabljala.

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev kopije vpisa v poklicnih ali poslovni register.

9.1.3 Ekonomski in finančni položaj

1. Ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe za predmetno naročilo ni imel blokiranih poslovnih računov, na vseh poslovnih računih pri vseh poslovnih bankah, pri katerih ima odprte poslovne račune.

DOKAZILA:

- Izpolnjen obrazec ESPD in na zahtevo naročnika predložitev potrjenih potrdil s strani bank, kjer ima ponudnik odprt račun. (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj, Druge ekonomske ali finančne zahteve«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

Če je skupna ponudba, mora obrazec ESPD izpolniti vsak partner v skupni ponudbi; če ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora obrazec ESPD izpolniti vsak podizvajalec; če se ponudnik sklicuje na kapacitete drugih, morajo obrazec ESPD izpolniti tudi subjekti, katerih zmogljivost se bo uporabljala.

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev referenčnih potrdil naročnika blaga.

Naročnik lahko od gospodarskega subjekta zahteva predložitev potrdil vseh poslovnih bank, pri katerih ima gospodarski subjekt odprt poslovni/e račun/e, o neblokiranih/blokiranih poslovnih računih v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudb.

2. Gospodarski subjekt zagotavlja (30) dnevni plačilni rok po prejemu pravilno izstavljenega računa.

DOKAZILA:

- Izpolnjen obrazec »Izjava ponudnik« s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

9.1.4 Tehnični in strokovna sposobnost

- Referenca ponudnika

Ponudnik mora predložiti potrjeno referenčno potrdilo, s katerim dokazuje, da je v obdobju zadnjih sedmih (7) letih od objave tega naročila uspešno izdelal:

- vsaj eno (1) projektno dokumentacijo (DGD, PZI) za objekt CC-SI 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe, neto nad 1200 m2, katere investicija je znašala nad 3.000.000,000 €.

DOKAZILA:

- Izpolnjen obrazec »reference« obr.8 s strani naročnika referenčnega posla.

- Referenca strokovnega kadra – vodje projekta

Ponudnik mora imenovati vodjo projekta in zanj priložiti potrjeno referenčno potrdilo s katerim dokazuje, da je v obdobju zadnjih  sedmih (7) letih od objave tega naročila bil imenovan kot vodja projekta pri uspešno izdelani:

- vsaj eni (1) projektni dokumentaciji (DGD, PZI) za objekte CC-SI 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine, velikost nad 2000 m2, nad 5.000.000,00 €.

9.1.5 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izvajalec bo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti zadržal 10% po vsakem delno izstavljenem računu. Rok veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne sme poteči pred rokom za izpolnitev ponudnikovih pogodbenih obveznosti.

Zadržana sredstva bodo po predaji celotne dokumentacije – na določenem nivoju in po pregledu ter odpravi vseh napak, izplačana izvajalcu storitev.

Listine za dokazovanje

Listine za dokazovanje so lahko predložene v fotokopijah. Listine morajo odražati aktualno stanje razen, če je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje.

Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ni uspel preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva dodatne informacije ali dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

10. MERILA

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba, pri čemer je najugodnejša tista, katere skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV bo najnižja.

Obrazec »Ponudbeni predračun rekapitulacija« se naloži v zavihek »Predračun« v eJN.

11. PONUDBA

Povabilo k oddaji ponudbe sestavljajo naslednji dokumenti:

- Podatki o ponudniku

- Ponudbeni predračun

- Izjava na podlagi 35. člena ZlntPK

- Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

- Izjava fizične osebe in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

- Izjava ponudnika

- Soglasje podizvajalca za neposredna plačila

- Potrdilo reference

- Potrdilo reference – kadra, vodje

- Izjava po 14. členu ZlntPK

- Vzorec Pogodbe

- ESPD obrazec v elektronski obliki (datoteka XML) – za vse gospodarske subjekte

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki.

V času pregleda ponudb bo moral ponudnik, na poziv naročnika, predložiti vsa dokazila, kot je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za izključitev.

Ponudnik, ki odda ponudbo pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični in da datoteke priloženih listin ustrezajo izvirniku. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki bi mu nastala. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik, so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Šteje se, da je s podpisom ponudbe podpisana vsa ponudbena dokumentacija, ki jo je ponudnik predložil v sistem e-JN. Za potrebe preverjanj v uradni evidenci morajo biti pooblastila podpisana lastnoročno ali elektronsko. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le-teh.

Ponudnik lahko že sam priloži pooblastila in dokazila za izpolnjevanje pogojev.

11.1 Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani e-JN/ESPD: https://ejn.gov.si/espd/  in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži nepodpisan ESPD v xml. obliki in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

11.2 Obrazec »Ponudbeni predračun«

Ponudnik mora v Ponudbenem predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni vse postavke v Ponudbenem predračunu, cena na enoto mora biti zapisana na dve decimalni mesti, skupna ponudbena vrednost pa mora biti zapisana prav tako na dve decimalni mesti.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

V ponudbeni ceni na enoto so vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta pogodbe, vključno s stroški prevoza in vsemi ostalimi. Naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov, ki jih ponudnik ne zajame v ponudbeno ceno.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« pa naloži datoteko »Ponudbeni predračun«. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«.

11.3 Drugi dokumenti ponudbe

Ponudnik mora druge dokumente ponudbene dokumentacije, navedene v nadaljevanju tega poglavja, naložiti v informacijski sistem e-JN, v razdelek »Drugi dokumenti«.

Dokumenti, ki se naložijo v razdelek »Drugi dokumenti«, so lahko podpisani fizično, če se zahteva podpis in skenirani kot *.pdf dokument ali drug format, ki omogoča shranjevanje skeniranega dokumenta (npr. *.tif, *.jpg), lahko so podpisani tudi elektronsko in naloženi kot *.pdf dokument..

11.4 Skupna ponudba

Vsak od ponudnikov mora izpolnjevati vse pogoje iz teh navodil, če skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo vsak zase dati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev.

Če skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, bo naročnik iz postopka javnega naročanja izločil skupno ponudbo, če se izkaže, da katerikoli izmed skupnih ponudnikov pred ali med postopkom javnega naročanja glede na storjena ali neizvedena dejanja ni v eni izmed situacij iz točke 9.1.1 teh navodil. Če katerikoli izmed skupnih ponudnikov ne bo v situaciji iz točke 9.1.1 teh navodil, bo naročnik ravnal v skladu z devetim, desetim in enajstim odstavkom 75. člena ZJN-3.

Pogoje, določene v točki 9.1.4 teh navodil, ponudniki lahko izpolnjujejo kumulativno. Dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teh pogojev, poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec »Predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu »ESPD« navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi.

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik zahteval akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

11.5 Ponudba s podizvajalci

Če bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati podizvajalcu, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev. V informacijskem sistemu e-JN mora označiti, da gre za ponudbo s podizvajalci in navesti vse sodelujoče gospodarske subjekte.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca ter zahteval njegovo zamenjavo:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v točki 9.1.1 teh navodil,

- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Podizvajalec mora izpolnjevati pogoj iz točke 9.1.2 in 9.1.3 teh navodil (ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj).

Neposredna plačila podizvajalcem na način, določen v petem odstavku 94. člena z ZJN-3, so obvezna samo, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, sicer se upošteva šesti odstavek tega člena. V tem primeru se v obrazec »Soglasje podizvajalca za neposredna plačila«, ki ga podpiše odgovorna oseba podizvajalca, vpiše zahtevane podatke in obrazec priloži v ponudbi, posebej za vsakega podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo.

V kolikor ponudnik za izpolnjevanje pogojev uporablja zmogljivosti podizvajalca, je poleg določenega v tej točki potrebno upoštevati še naslednjo točko teh navodil.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

11.6 Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede tehničnih in strokovnih sposobnosti za predmetno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti, vendar le v primeru, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. V informacijskem sistemu e-JN označite, da gre za uporabo zmogljivosti drugih subjektov ter navedete vse sodelujoče gospodarske subjekte.

Gospodarski subjekt, katerega zmogljivost se uporabi, lahko namesto ponudnika izpolnjuje tehnično sposobnost iz točke 9.1.4 teh navodil le, v kolikor bo v ponudbi nastopal kot izvajalec teh storitev v petinosemdesetih odstotkih (85 %) ali več.

Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora v ponudbi dokazati, da bo imel na voljo sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov za ta namen, in mora priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, kot jih mora priložiti zase.

Naročnik bo te subjekte zavrnil, če bodo pri njih obstajali razlogi za izključitev iz točke 9.1.1 teh navodil.

11.7 Variantne ponudbe

Alternativne in variantne ponudbe niso dopuščene. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Ponudnika, ki bo oddal več kot eno ponudbo, bo naročnik izločil glede vseh ponudb, ki jih je oddal.

Opcije niso dovoljene.

11.8 Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku. Komunikacija med naročnikom in ponudnikom poteka izključno v slovenskem jeziku.

11.9 Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem eJN na naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

11. 10 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati 30 dni od roka za oddajo ponudb – t.j. do 12.10.2025

11.11 Stroški ponudbe

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.

Protikorupcijsko določilo

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

12. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

13. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

14. POGODBA

Naročnik bo z izbranim gospodarskim subjektom sklenil pogodbo, razen če bodo obstajale okoliščine, ki jih določata 35. in 36. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK), ki naročniku prepovedujejo poslovanje z izbranim gospodarskim subjektom.

V primeru, da bo izbrani gospodarski subjekt prijavil sodelovanje podizvajalcev in bo vrednost del, izvedenih po pogodbi, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu, višja od 10.000 EUR brez DDV, bo moral izbrani gospodarski subjekt na poziv naročnika, posredovati tudi za podizvajalca.

Na poziv naročnika bo moral izbrani gospodarski subjekt v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

  - svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in

  - podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Izbrani gospodarski subjekt mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 5. (petih) dni od prejema s strani naročnika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani gospodarski subjekt predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

S podpisom ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe.

Prevalje, 12.8.2025

Dom starejših Na Fari

Helena Bezjak Burjak, direktorica

Priloge:

- obrazci

- rIDZ

### OBRAZEC št. 1

PODATKI O PONUDNIKU

- NAZIV  PONUDNIKA:______________________________________________

- NASLOV:   ____________________________________________

- MATIČNA ŠT.: __________________ ; DAVČNA ŠT.: ___________________

- ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA in NAZIV BANKE:

________________________________________________________________

- KONTAKTNA OSEBA: ______________________________

- TELEFON ŠT.: _____________________________________

- E-poštni naslov kontaktne osebe: __________________________________

- *POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (ime, priimek, funkcija):

______________________________________________________________

Datum:					Žig		 Podpis odgovorne osebe:

______________________					______________________

OBRAZEC št. 2

PONUDBENI PREDRAČUN št. __________

Za javno naročilo »Izdelava projektne dokumentacije – celovita prenova in nadzidava Doma starejših Na Fari«

| »Izdelava projektne dokumentacije – celovita prenova in nadzidava Doma starejših Na Fari« |  |
| --- | --- |
| OPIS DEL VREDNOST |  |
| Projektna dokumentacija za prenovo recepcije in bara na nivoju PZI |  |
| Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih pogojev – DPP |  |
| Projektna dokumentacija - DGD za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja |  |
| Projektna dokumentacija za izvedbo - PZI |  |
| Načrt notranje opreme – PZI pri nadgradnji Doma |  |
| Projektantski nadzor |  |
| Projekt izvedenih del - PID |  |
| SKUPAJ |  |
| DDV |  |
| SKUPAJ Z DDV |  |

Vrednost celotnega javnega naročila znaša ________________ EUR brez DDV oziroma _________________ EUR z vsemi pripadajočimi dajatvami.

I.

Izjavljamo, da:

- smo pri izračunu ponudbene cene upoštevali vse stroške, vezane na izvedbo javnega naročila, kot so stroški dela, materialni stroški, potni stroški in ostali stroški, ki vplivajo na izračun cene,

- smo pri izračunu cene upoštevali vse pogoje in zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije,

- smo seznanjeni s tem, da je cena fiksna,

- smo seznanjeni s tem, da naročnik ne bo priznal nobenega povišanja ponudbene cene v času trajanja pogodbe, razen v primeru, da bi naročnik naročil dodatne storitve, ki niso navedene v razpisni dokumentaciji in niso predmet javnega naročila in predmet naše ponudbe.

II.

Naša ponudba je veljavna do ___________________

Datum:					Žig	  Podpis odgovorne osebe:

_______________________			           	________________________

Ta obrazec se naloži v zavihek »Predračun« v pdf-ju.

OBRAZEC št. 3

Izjava na podlagi 35. člena ZIntPK

Izjavljam, da

ponudnik __________________________________________________________________

(naziv in naslov gospodarskega subjekta)

ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Kraj in datum					Ime in priimek zakonitega zastopnika

________________________		________________________

Žig 	 Podpis zakonitega zastopnika:

________________________

### OBRAZEC št. 4

Izjava – gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, ___________________(firma), _________________(naslov), matična številka _______________, ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljamo, da:

- gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb/prijav s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,

- lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,

- bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastilo.

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika Dom starejših Na Fari, Na Fari 50, 2391 Prevalje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Izdelava projektne dokumentacije – celovita prenova in nadzidava Doma starejših Na Fari«, po postopku NMV, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in evidence o prekrških.

Podatki o pravni osebi:

| Polno ime podjetja: |  |
| --- | --- |
| Sedež podjetja: |  |
| Občina sedeža podjetja: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka podjetja: |  |

| Kraj in datum: ___________________________ | Pooblastitelj: _______________________________ |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: _____________________________ |

OBRAZEC št. 5

Izjava – fizične osebe in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, ____________________ (ime in priimek), ___________________ (naslov) roj. dne ___.___.______ (rojstni datum), EMŠO ali druga identifikacijska številka: ________________, državljan ______________ (državljanstvo),

da mi na dan ______________ (datum oddaje ponudbe), ni bila izrečena pravnomočna sodba zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

POOBLASTILO

Spodaj podpisan-a ___________________ (ime in priimek) pooblaščam naročnika Dom starejših Na Fari, Na Fari 50, 2391 Prevalje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Izdelava projektne dokumentacije – celovita prenova in nadzidava Doma starejših Na Fari«, po odprtem postopku, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in evidence o prekrških.

Moji osebni podatki so naslednji:

| EMŠO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ime in priimek: |  |  |  |
| Datum rojstva: |  |  |  |
| Kraj rojstva: |  |  |  |
| Občina rojstva: |  |  |  |
| Država rojstva: |  |  |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča: |  |  |  |
| Ulica in hišna številka: |  |  |  |
| Pošta in poštna številka: |  |  |  |
| Državljanstvo: |  |  |  |
| Moj prejšnji priimek se je glasil: |  |  |  |
| Kraj in datum: ___________________________ |  | Pooblastitelj: _______________________________ |
|  |  | Žig in podpis: _____________________________ |

*(V primeru, da ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, izpolni ustrezno število soglasij).

OBRAZEC št. 6

Izjava ponudnika

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Sedež (naslov) ponudnika: |  |

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam/izjavljamo, da:

- sprejemamo vse pogoje, ki so navedeni in zahtevani v razpisni dokumentaciji katerega predmet je »Izdelava projektne dokumentacije – celovita prenova in nadzidava Doma starejših Na Fari«, da vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, ustrezajo originalom ter da vse navedbe, ki so podane v tej ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so vsi navedeni podatki točni in resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja kadar koli pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo naročnik ravnal v skladu z 89. členom ZJN-3;

- bomo na zahtevo naročnika predložili vsa potrebna dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev, morebiti potrebna pooblastila za preveritev izpolnjevanja zahtevanih pogojev oziroma podatkov, podatke o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb;

- so podatki in dokumenti, ki so podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu ter da za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost;

- da zagotavljamo trideset (30) dnevni plačilni rok po prejemu pravilno izstavljenega računa;

- da se strinjamo z razpisno dokumentacijo in z vsemi členi pogodbe, ki je bila objavljena v razpisni dokumentaciji;

- da dajem/o uradno soglasje, da Dom starejših Na Fari v zvezi z oddajo javnega naročila za namene tega javnega naročila pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3 in v drugih uradnih evidencah;

- da je ponudba veljavna do ____________________ .

| Kraj: |  | Ime in priimek odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig | ________________________ Podpis odgovorne osebe |

OBRAZEC št. 7

Soglasje podizvajalca

Naziv podizvajalca:

Sedež (naslov) podizvajalca:

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo zahtevamo, da bo naročnik Dom starejših Na Fari, Na Fari 50, Prevalje za javno naročilo, katerega predmet je »Izdelava projektne dokumentacije – celovita prenova in nadzidava Doma starejših Na Fari«, namesto ponudnika       (v nadaljevanju: ponudnik) poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

| Kraj: |  | Podpisnik (ime in priimek): |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig |  |
|  |  | podpis |

OBRAZEC št. 8

Potrdilo reference – referenca ponudnika

Podpisani izdajatelj priporočila (dajalec reference)

(naziv) 	______________________________________________

(naslov) 	______________________________________________

kontaktna številka:	____________________

Pod kazensko in materialno  odgovornostjo izjavljamo, da je     izvajalec___________________________________________________________ v letu _____________ pri projektu ____________________________________________ uspešno izdelal projektno dokumentacijo (DGD, PZI) za objekt, ki spada pod klasifikacijo CC-SI 11220 tri – in več stanovanjske stavbe, neto nad 1200 m2. Vrednost investicije je znašala __________________ EUR z DDV.

SPOŠTOVANJE ROKA IZVEDBE

Potrjujemo, da je izvajalec izvedel navedena pogodbena dela v pogodbenem roku in da nismo zaračunali pogodbene kazni.

Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke.

To priporočilo je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na :

Javni razpis za »Izdelava projektne dokumentacije – celovita prenova in nadzidava Doma starejših Na Fari« objavljenem na Portalu javnih naročil.

Kraj in datum:				     Podpis izdajatelja potrdila:

(ime in priimek napisan s tiskanimi črkami)

_____________________________	      Žig:		        __________________________

OPOZORILO:

Naročnik bo preverjal reference tudi osebno pri naročniku, če bo to smatral za potrebno. Reference se lahko izkazujejo tudi z drugimi obrazci v kolikor so zajeti vsi zahtevani podatki.

IZPOLNI SE TOLIKO OBRAZCEV, koliko je zahtevanih referenc.

OBRAZEC št. 9

Potrdilo reference – referenca kadra, vodje projekta

Podpisani izdajatelj priporočila (dajalec reference)

(naziv) 	______________________________________________

(naslov) 	______________________________________________

kontaktna številka:	____________________

Pod kazensko in materialno  odgovornostjo izjavljamo, da je izvajalec ___________________________________________________________ v letu _____________ imenoval vodjo projekta  _________________________ pri projektu: ____________________________________________________ kjer je bila uspešno izdelana projektna dokumentacija (DGD, PZI) za objekt, ki spada pod klasifikacijo CC-SI 11302 (stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine, velikosti nad 2000 m2.

Vrednost investicije je znašala __________________ EUR z DDV

SPOŠTOVANJE ROKA IZVEDBE

Potrjujemo, da je izvajalec izvedel navedena pogodbena dela v pogodbenem roku in da nismo zaračunali pogodbene kazni.

Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke.

To priporočilo je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na :

Javni razpis za »Izdelava projektne dokumentacije – celovita prenova in nadzidava Doma starejših Na Fari« objavljenem na Portalu javnih naročil.

Kraj in datum:				     Podpis izdajatelja potrdila:

(ime in priimek napisan s tiskanimi črkami)

_____________________________	      Žig:		        __________________________

OPOZORILO:

Naročnik bo preverjal reference tudi osebno pri naročniku, če bo to smatral za potrebno. Reference se lahko izkazujejo tudi z drugimi obrazci v kolikor so zajeti vsi zahtevani podatki.

IZPOLNI SE TOLIKO OBRAZCEV, koliko je zahtevanih referenc.

OBRAZEC št. 10

Izjava po 14. členu 14. členu ZlntPK

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2, 158/20 in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju: ZIntPK), je organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezana postopke javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, je pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 eurov brez DDV od ponudnika zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj dolžna pridobiti izjavo oziroma podatke:

- o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov,

- ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

To izjavo oziroma podatke je organ ali organizacija javnega sektorja na njeno zahtevo dolžna predložiti komisiji. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Izbrani izvajalec javnega naročila _________________________________

(pravna oseba, podjetnik, društvo, zavod ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja):

| Firma/Ime: |  |
| --- | --- |
| Sedež/Naslov: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |

Ponudnik je nosilec tihe družbe (ustrezno označiti):   DA ☐    NE ☐

IZJAVLJAMO, DA SO V NAŠEM LASTNIŠTVU UDELEŽENE SLEDEČE FIZIČNE IN PRAVNE OSEBE:

|  | Firma, matična in davčna št. pravne osebe oziroma ime in priimek fizične osebe | Sedež pravne osebe oziroma prebivališče fizične osebe | Lastniški delež v % oziroma delež ustanoviteljskih pravic v % | Tihi družbenik (ustrezno označiti) – če DA, potem navesti nosilca tihe družbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  | DA ☐ NE ☐ |
| 2. |  |  |  | DA ☐ NE ☐ |
| 3. |  |  |  | DA ☐ NE ☐ |
| 4. |  |  |  | DA ☐ NE ☐ |

V kolikor je v lastništvu ponudnika udeleženih več fizičnih ali pravnih oseb, je potrebno izjavi priložiti seznam teh oseb, z vsemi zahtevanimi podatki.

PODATKI O DRUŽBAH, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane s ponudnikom

|  | Firma, sedež, matična in davčna številka pravne osebe | Razmerje v skladu s 527. členom ZGD-1 |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

V kolikor je s ponudnikom povezanih več pravnih oseb, je potrebno izjavi priložiti seznam teh oseb, z vsemi zahtevanimi podatki.

Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik oziroma je udeležena pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitev uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi, nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

GOSPODARSKI SUBJEKT

(žig in podpis zakonitega zastopnika oz. poobl. osebe)

Obrazec št. 11

Vzorec pogodbe

NAROČNIK: DOM STAREJŠIH NA FARI, Na Fari 50, 2391 Prevalje, ki ga zastopa direktorica Helena BEZJAK BURJAK

| Matična številka: | 1602608000 |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka za DDV: | SI79096298 |

In

DOBAVITELJ:____________________________________________

zakoniti zastopnik: ____________________, funkcija _____________________

| Matična številka: |  |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |

sklepata naslednji

P O G O D B A

»Izdelava projektne dokumentacije – celovita prenova in nadzidava Doma starejših Na Fari«

- člen

(uvodne določbe)

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik pripravil in izvajalcu predal IDP – idejni projekt za izdelavo DPP, DGD in PZI dokumentacije za »Celovita prenova in nadzidava Doma starejših Na Fari«, s katero podaja vse relevantne parametre za izvedbo projektne dokumentacije in strokovnih podlag;

- je naročnik izvedel postopek javnega naročila projektne dokumentacije in spremljajočih storitev, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne ____________, pod številko objave_____________, ki se je zaključil dne ______________s pravnomočnostjo odločitve o izbiri izvajalca št. _____________________ izdanega dne ____________;

- so sredstva za predmet te pogodbe predvidena v finančnem planu Doma starejših Na Fari oz. jih bo zagotavljalo pristojno ministrstvo;

- je izvajalec naročniku podal izjavo iz petega odstavka 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri), št. _______________z dne _________________.

# 2. člen

# (predmet pogodbe)

- Predmet te pogodbe je izdelava projektne dokumentacije za »Celovita prenova in nadzidava Doma starejših Na Fari« v skladu z Razširjenim idejnim projektom, številka 16-2024, ki ga je izdelalo podjetje RAUM, arhitektura d.o.o., Jalnova ulica 70, Ljubljana, Ljubljana – maj 2025. Izdelava projektne dokumentacije zajema faze DPP, DGD in PZI ter izvajanje projektantskega nadzora in izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del oz. kot podrobneje izhaja iz rIDP ter skladno s ponudbo izvajalca št. _____________________ z dne ___________________ (v nadaljevanju Ponudba), ki je sestavni del te pogodbe.

- Podrobneje je predmet pogodbe predstavljen in opredeljen v rIDP in je skladen s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov.

- V predmet pogodbe je vključeno zastopanje naročnika, vse morebitne uskladitve projektne dokumentacije v fazi projektiranja z naročnikom in uporabnikom, sodelovanje in komunikacija z vsemi udeleženci v fazi načrtovanja in pridobivanja mnenj oz. soglasij ter predstavitev projekta naročniku in Svetu zavoda.

- Skladno s ponudbo je izvajalec dolžan izvesti tudi sledeče naloge:

- naročniku dostaviti štiri izvode DPP, DGD in PZI projektne dokumentacije.

Dokumentacijo je potrebno predati tudi v digitalni obliki:

- tekst in grafiko v formatu *.doc,*.pdf in *dwg ter

- popis del in predračun v formatu *pdf. in *xls;

- sodelovati na usklajevalnih sestankih z naročnikom;

- izvajati vsa potrebna tolmačenja naročniku.

Izvajalec je dolžan predložiti naročniku gradivo vsake faze prvega vsebinskega dela v pasivni in aktivni obliki vsa na način, da se lahko tiska, kopira, spreminja, prenaša preko interneta (odprta oblika), kot sledi:

- v pasivni obliki v formatu *.pdf odprtega tipa (se lahko tiska, kopira in prenaša),

- v aktivni obliki:

grafične dele v formatu *.dwg oziroma primernem grafičnem formatu za 3D prikaze,

tekstualne dele v formatu *.doc.

# 3. člen

# (pogodbena cena)

Pogodbena vrednost za prevzeta dela iz 2. člena te pogodbe znaša:

| OPIS DEL VREDNOST |  |
| --- | --- |
| Projektna dokumentacija za prenovo recepcije in bara na nivoju PZI |  |
| Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih pogojev – DPP |  |
| Projektna dokumentacija - DGD za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja |  |
| Projektna dokumentacija za izvedbo - PZI |  |
| Načrt notranje opreme – PZI pri nadgradnji Doma |  |
| Projektantski nadzor |  |
| Projekt izvedenih del - PID |  |
| SKUPAJ |  |
| DDV |  |
| SKUPAJ Z DDV |  |

(z besedo:                                                                                                    ).

Storitev projektantskega nadzora se izvaja časovno usklajeno z gradbeno pogodbo, ki bo sklenjena za  »Celovita prenova in nadzidava Doma starejših Na Fari«. V primeru podaljšanja roka izvedbe po gradbeni pogodbi, je izvajalec dolžan zagotoviti projektantski nadzor ves čas gradnje, po ceni, navedeni v prejšnjem odstavku in ni upravičen do dodatnega plačila.

# 4. člen

# (pogodbeni roki in plačilni pogoji)

Rok za izvedbo predmeta pogodbe iz 2. člena te pogodbe je:

| Projektna dokumentacija za prenovo recepcije in bara – nivo PZI | november 2025 |
| --- | --- |
| Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih pogojev – DPP | januar 2026 |
| Projektna dokumentacija - DGD za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja | marec 2026 |
| Projektna dokumentacija za izvedbo - PZI | avgust 2026 |
| Načrt notranje opreme – PZI pri nadgradnji Doma | avgust 2026 |
| Projektantski nadzor | V času trajanja gradnje |
| Projekt izvedenih del | po končani gradnji |

Pogoj za pričetek del je podpisana pogodba s strani obeh pogodbenih strank. Šteje se, da so pogodbena dela končana, ko naročnik potrdi prejeto projektno dokumentacijo.

Naročnik mora v roku 7 dni od prejema dokumentacije le-to potrditi ali jo zavrniti z navedbo razlogov za zavrnitev. Če je v tem roku niti ne potrdi, niti zavrne, se šteje, da jo dokumentacijo potrdil. Po prejemu popravljene dokumentacije ima naročnik ponovno rok 7 dni za njeno potrditev.

Pogodbeni rok za izvedbo predmeta pogodbe se lahko podaljša iz razlogov na strani naročnika, zaradi okoliščin, na katere pogodbeni stranki nimata vpliva in  višja sila, o čemer pogodbeni stranki skleneta aneks.

# 5. člen

# (pravice in obveznosti pogodbenih strank)

- Izvajalec se s to pogodbo zaveže, da bo:

- prevzeta dela izvršil pravočasno, strokovno pravilno po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno in kvalitetno, v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, pri opravljanju pogodbenega dela sodeloval z naročnikom in upošteval njegova navodila ter nudil strokovno pomoč pri kakršnihkoli vprašanjih vezanih na predmet pogodbe,

- tekoče obveščal naročnika o vseh spremembah, okoliščinah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na vsebino, obseg in roke izvedbe pogodbenega dela,

- varoval gradiva in informacije, s katerimi se bo v času opravljanja dela srečal, kot poslovno skrivnost, tudi po prenehanju te pogodbe,

- projekt predstavil Svetu zavoda ter nenehno sodeloval s pristojnim ministrstvom;

- naročniku predal dokumentacijo v želenih tiskanih izvodih, en izvod v digitalni obliki.

- Izvajalec se tudi zavezuje:

- vso projektno dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe, izdelati skladno z Gradbenim zakonom in skladno s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi;

- izpolnjevati obveznosti, ki jih za projektanta zahteva Gradbeni zakon, tudi obveznost zagotavljanja pooblaščenih arhitektov oziroma inženirjev ustreznih strok s primernim strokovnim znanjem in izkušnjami.

- Naročnik se s to pogodbo zaveže:

- nuditi izvajalcu vse podatke za izvedbo pogodbenih obveznosti,

- sodelovati z izvajalcem z namenom, da se predmet pogodbe opravi skladno s pogodbo,

- ob podpisu pogodbe izvajalcu predati razpoložljivo dokumentacijo,

- izpolnjevati finančne obveznosti po tej pogodbi.

# 6. člen

# (odzivni rok za odpravo napak)

- Izvajalec je dolžan k odpravi napake pristopiti nemudoma po tem, ko je bil obveščen o napaki in jo odpraviti v minimalnem še razumnem roku, ki ga ob vsakokratnem pozivu določi naročnik.

- V kolikor izvajalec napake ne odpravi v roku, ki ga določi naročnik, ima slednji pravico:

- da obračuna pogodbeno kazen in sicer v višini in na način, kot je določeno za to kršitev v 10. členu pogodbe;

- da odpravo napake naroči pri tretjem subjektu, pri čemer si sme pri tem naročnik obračunati tudi manipulativne stroške v višini največ 2 % od skupne vrednosti izvedenih storitev po tretjemu, od izvajalca pa zahteva povračilo vseh stroškov in škode, ki jo je utrpel zaradi takšnega kritnega naročila in ki presega znesek uveljavljene pogodbene kazni;

- v kolikor razpolaga s kakršnimkoli finančnim zavarovanjem izvajalca unovči le to v višini pogodbene kazni ter v višini vseh stroškov in škode, ki jo je utrpel ali ki jo bo utrpel zaradi kršitve tega člena, če škoda presega višino pogodbene kazni.

# 7. člen

# (finančna zavarovanja)

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je 10% zadržanih sredstev na podlagi delno izstavljenih računov.

Naročnik lahko v skladu s pogodbo pri vsakem delno izstavljenem računu pridrži sredstva v višini 10% vrednosti izvedenih del (z DDV), ki jih bo izplačal po primopredaji projektne dokumentacije in odpravi morebitnih napak, ugotovljenih pri prevzemu ter prejemu končnega računa.

# 8. člen

# (podizvajalci)

- Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah naslednjih informacij:

- o spremembah podizvajalcev ter delov javnega naročila, ki jih je dal v podizvajanje;

- o kontaktnih podatkih in zakonitih zastopnikih podizvajalcev;

- o izpolnjenih ESPD podizvajalcev v skladu z 79. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18 – ZJN-3) ter

- morebitnih zahtevah podizvajalca za neposredno plačilo.

Izvajalec mora naročniku poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje tega odstavka.

- Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del. Naročnik bo zavrnil predlog, če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

- Neposredno plačilo podizvajalcu je obvezno le, če podizvajalec v skladu in na način določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteva neposredno plačilo.

- Izvajalec je v ponudbi nominiral podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednega plačila:

- ______________________, matična številka: ____________, davčna številka: SI ____________, TRR: SI56 ___________________ pri ______________________. Podizvajalec bo izvedel naslednje storitve: sodelovanje pri izdelavi _______________________ v vrednosti _____________brez DDV.

- V primeru neposrednih plačil podizvajalcem mora izvajalec svojemu računu priložiti račun podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. V primeru, da podizvajalci iz tega člena ne zahtevajo neposrednega plačila bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa, pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalcev, da so prejeli plačilo za izvedena dela po tej pogodbi.

(ALI)

Izvajalec bo dela izvajal sam, brez podizvajalcev.

# 9. člen

# (pogodbena kazen in odstop od pogodbe)

- Če pride do zamude iz razlogov na strani izvajalca, bo naročnik izvajalcu pogodbeno kazen v višini 1% pogodbene vrednost (z DDV) za vsak dan zamude. Skupna pogodbena kazen ne sme presegati 10% pogodbene vrednosti z DDV. Za znesek pogodbene kazni naročnik izvajalcu izstavi račun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku 10 dni od izstavitve računa. Stranki izrecno soglašata, da ima naročnik pravico zadržati plačilo računa do plačila pogodbene kazni s strani izvajalca oz. računa pobotati in plačati samo razliko. Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti. Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je pogodbena kazen dogovorjena po izrecni in prosti volji strank in je v sorazmerju s predmetom obveznosti, riziki, idr.

- V kolikor je izvajalec v zamudi z izvedbo del pri posamezni fazi, glede na roke iz 4. člena te pogodbe, za več kot 10 dni, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe. V takem primeru mora izvajalec naročniku izročiti že narejeno dokumentacijo, v kolikor je za naročnika uporabna. O uporabnosti dokumentacije odloča naročnik. Pri obračunu za izročeno gradivo naročnik prizna izvajalcu ustrezno plačilo.

- V primeru iz prejšnjega odstavka ter, če izvajalec krši določila te pogodbe, lahko naročnik odstopi od pogodbe brez odpovednega roka. Odstop se poda s pisno izjavo, ki se dostavi izvajalcu s priporočenim pismom. Pogodba se šteje za razvezano z dnem, ko izvajalec odpoved prejme. V izjavi mora biti podana utemeljitev.

- Če pride do razdrtja pogodbe zaradi krivde ali malomarnosti izvajalca, je ta dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene cene z DDV in vso škodo.

- Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljene pogodbene kazni. V kolikor naročnik ugotovi, da dela ne potekajo skladno s pogodbenimi določili in zato izvajalec pogodbene obveznosti ne more dokončati v pogodbenem oziroma sporazumno podaljšanem roku, ter dogovorjeni kakovosti, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje in dokončanje del odda drugemu izvajalcu.

# 10. člen

# (odgovornost za napake)

- V kolikor bi izdelana dokumentacija, ki je predmet te pogodbe, imela napake oziroma druge pomanjkljivosti, jih je izvajalec kadarkoli dolžan odpraviti v roku, ki ga določi naročnik.

- Stroške odprave napak oziroma drugih pomanjkljivosti nosi tista pogodbena stranka, po krivdi katere so nastale napake oziroma druge pomanjkljivosti.

- V kolikor izvajalec napak ne odpravi v roku iz prejšnjega odstavka tega člena, ima naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje.

# 11. člen

# (odgovornost projektanta za solidnost gradnje)

Glede odgovornosti projektanta za solidnost gradnje se uporabljajo določila od 662. člena do 665. člena Obligacijskega zakonika ter določila Gradbenega zakona.

# 12. člen

# (lastništvo dokumentacije)

- Pogodbeni stranki ugotavljata, izjavljata in priznavata, da s to pogodbo naročena dokumentacija predstavlja avtorsko delo v smislu Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP, 59/19 in 130/22 – v nadaljevanju: ZASP).

- Pogodbeni stranki sta soglasni, da fizični primerki avtorskih del, ki so predmet te pogodbe, postanejo z izročitvijo in dokončnim izplačilom izvajalca izključna last naročnika, ki je arhivirana tudi pri izvajalcu.

# 13. člen

# (avtorske pravice)

- Pogodbeni stranki se dogovorita, da s to pogodbo uredita avtorskopravna razmerja v zvezi s projektno dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe (v nadaljevanju avtorska dela), kot sledi:

- izvajalec izjavlja in jamči, da je izključni imetnik vseh materialnih avtorskih pravic iz 22. člena ZASP na avtorskih delih in da ima pogodbeno urejena vsa avtorskopravna razmerja z avtorjem, njegovimi sodelavci in podizvajalci, kar mu omogoča prosto razpolaganje z ustreznimi materialnimi avtorskimi pravicami v tej pogodbi;

- izvajalec jamči, da z avtorskimi deli oziroma projekti ne posega v avtorske pravice tretjih oseb;

- imetnik moralnih avtorskih pravic (pravica priznanja avtorstva, pravica spoštovanja dela, itd.) na avtorskih delih oziroma projektih, ki so neprenosljive, je _________________;

- izvajalec prenaša na naročnika vse materialne avtorske pravice iz 22. člena ZASP na avtorskih delih, zlasti pravico reproduciranja, pravico distribuiranja, pravico javnega prikazovanja, pravico dajanja na voljo javnosti in pravico predelave in uporabe avtorskega dela v predelani obliki (kamor sodi tudi nadaljnja obdelava);

- prenos materialnih avtorskih pravic na naročnika po tej pogodbi je izključen, krajevno in časovno neomejen in vključuje pravico do nadaljnjega prenosa pridobljenih pravic tretjim osebam.

- Izvajalec pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči naročniku:

- da ima pravico razpolagati z materialnimi avtorskimi pravicami na avtorskih delih, ki so predmet te pogodbe;

- da bo, v kolikor bi z avtorskimi deli posegal v avtorske pravice tretjih oseb, od le-teh predhodno pridobil ustrezne materialne avtorske pravice.

- Pogodbeni stranki sta soglasni, da pogodbena cena iz 3. člena te pogodbe vključuje tudi avtorski honorar iz 81. člena ZASP.

# 14. člen

# (predstavniki pogodbenih strank)

Pogodbeni stranki določata svoja skrbnika pogodbe:

- za naročnika Mateja Mešnjak, vodja nabave

- za izvajalca _________________.

# 15. člen

# (odstop od pogodbe)

- Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od te pogodbe:

- iz razlogov in po postopku, kot to določajo splošni obligacijski predpisi,

- v primeru, kadar izvršitvena ali opustitvena ravnanja nasprotne stranke ogrožajo pravočasno, celovito in kvalitetno izpolnitev s to pogodbo prevzetih obveznosti in tako ravnanje pogodbene stranke vpliva na dokončanje prevzetih del po tej pogodbi (zamuda) in ima za posledico večjo materialno škodo.

- Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe in zadržati finančno zavarovanje za dobro izvedbo del:

- v primeru iz tretjega odstavka 8. člena te pogodbe,

- če pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti, kot tudi v primeru, da ima najmanj pet zaporednih dni blokiran katerikoli transakcijski račun,

- če izvajalec krši določbe glede izvajanja del tako, da izvaja pogodbena dela s podizvajalci, ki jih ni navedel v ponudbi (izjava, da bo samostojno izvedel celotno naročilo),

- iz drugih razlogov, navedenih v tej pogodbi.

- Pogodbe ni možno prekiniti zaradi neizpolnitve manjšega dela pogodbenih obveznosti.

- Izvajalec lahko odstopi od pogodbe zaradi neizpolnjenih obveznosti naročnika, vendar šele potem, ko je dal naročniku primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, ki ne sme biti krajši od 8 dni, naročnik pa niti v tem roku ni izpolnil svojih obveznosti.

- Odstop od pogodbe mora pogodbena stranka, ki odstopa od pogodbe, pisno sporočiti nasprotni stranki najkasneje v roku 10 dni po nastanku razlogov, zaradi katerih odstopa od pogodbe.

- Pisno izjavo o odstopu od pogodbe je potrebno dostaviti nasprotni stranki po pošti s priporočeno poštno pošiljko.

# 16. člen

# (protikorupcijska klavzula)

- Pogodba se šteje za nično, če je kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla iz te pogodbe ali

- za sklenitev posla iz te pogodbe pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti iz te pogodbe ali

- za drugo ravnanje ali opustitev ravnanja, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku oziroma posredniku.

- Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega  odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

# 17. člen

# (reševanje sporov)

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Pogodbeni stranki sta soglasni, da bo v primeru, ko sporazumna rešitev spora ne bo mogoča, o sporu odločilo pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.

# 18. člen

# (spremembe pogodbe)

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki sklepali pisno, v obliki aneksa k tej pogodbi.

# 19. člen

# (končne določbe)

- V skladu s četrtim odstavkom 67. člena ZJN-3 je pogodba sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava, kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

- Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

- V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- V primeru iz tega člena ima naročnik pravico do povračila škode, ki mu je nastala zaradi razveze pogodbe.

# 20. člen

# (Veljavnost pogodbe)

- Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

- Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.

Datum:

Številka:

DOBAVITELJ:				NAROČNIK:

…………………….........			Dom starejših Na Fari

…………………….........			Helena Bezjak Burjak, direktorica

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Novela Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 57/12 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki prenehajo obstajati z dnem 28.7.2012, zato te del določbe 14/VI ZIntPK za družbe s sedežem v RS, ne pride več v poštev. Določba pa velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

527. člen ZGD

Za povezane družbe se štejejo pravno samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju, tako da:

- ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim deležem);

- je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba);

- so koncernske družbe;

- sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi, ali

- so povezane s podjetniškimi pogodbami.