Št.: JN-29-2025

Ljubljana, julij 2025

Razpisna dokumentacija za javno naročilo:

Prilagoditev lokacij za dostop do storitev invalidnim osebam

(ograje na stopniščih in invalidskih klančinah)

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA

Direktorica

prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec.

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Skladno s 40. členom Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami in dopolnitvami) in Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe iz te razpisne dokumentacije, Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana, vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo skladno s to razpisno dokumentacijo.

  - Podatki o naročniku

Ime in sedež naročnika: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana.

Kontaktni e-naslov: nabava@zd-lj.si.

  - Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je Prilagoditev lokacij za dostop do storitev invalidnim osebam (ograje na stopniščih in invalidskih klančinah) in se deli na 4. sklope:

1. sklop: Lesene ograje (enota Bežigrad in enota Šentvid ter PE Črnuče in PE Aškerčeva),

2. sklop: Kovinske ograje/INOX (enota Bežigrad, enota Šentvid, enota Vič in PE Rudnik),

3. sklop: Kovinske ograje/INOX (enota Šiška in enota Center) in

4. sklop: Kovinske ograje/INOX (enota Moste, PE Fužine, PE Polje, PE Kotnikova in PE Mislejeva).

  - Čas trajanja pogodbe

Pogodba se sklepa predvidoma v obdobju od 1. 9. 2025 do 15. 12. 2025.

  - Vrsta postopka

Odprti postopek javnega naročanja skladno s 40. členom ZJN-3.

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Ponudnik predloži ponudbo pripravljeno skladno z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Zahteve iz razpisne dokumentacije morajo ponudniki izpolnjevati kot so zapisane.

Ponudnik mora predložiti ponudbo v slovenskem jeziku.

  - Vsebina ponudbe

Ponudba mora vsebovati vso naslednjo dokumentacijo, po priporočljivem vrstnem redu:

    - Podatki o ponudniku;

    - Izjava ESPD;

    - Potrdila vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprt transakcijski račun ali BON obrazec;

    - Tehnične specifikacije;

    - Rekapitulacija;

    - Ponudbeni predračun;

Priloga 7: Pogodba - vzorec;

Priloga 8: Izjava o oddaji naročila v podizvajanje,

Priloga 9: Izjava in soglasje podizvajalca,

Priloga 10: Izjava kadra o delovnih izkušnjah,

Priloga 11: Predlog rešitve z vizualizacijo in

Priloga 12: Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758 – vzorec.

  - Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju ugotovil, da je v enem od naslednjih položajev:

- da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča in so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. V kolikor je ponudnik v položaju iz prejšnjega stavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami za vse gospodarske subjekte v ponudbi«. Naročnik ponudnike poziva, da za vsako osebo, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, v ESPD obrazcu navede EMŠO, na podlagi katere bo lahko naročnik pridobil podatek o nekaznovanosti iz aplikacije e-Dosje.

- da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5-ih let do dne oddaje ponudbe;

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost za vse gospodarske subjekte v ponudbi.«

- v primerih:

- ko je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;

- če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev, za vse gospodarske subjekte v ponudbi«.

- če se je nad ponudnikom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil, za vse gospodarske subjekte v ponudbi«.

Navedeni razlog za izključitev velja za vsakega gospodarskega subjekta, ki na kateri koli pravni podlagi sodeluje v postopku javnega naročanja pri oddaji ponudbe (npr. podizvajalec ali podobno).

Ob predložitvi ponudb naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu s prvim odstavkom 79. člena ZJN-3 sprejme ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen ponudnik:

- ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3

- izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom ZJN-3.

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD predstavlja uradno izjavo ponudnika, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo ponudnik na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

ESPD ponudnik  uvozi od naročnika, ga izpolni na spletni strani https://ejn.gov.si/espd ter ga v elektronski verziji predloži v ponudbi elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega).

V ESPD obrazcu morajo ponudniki označiti, ali je javno naročilo pridržano po 31. členu ZJN-3. Naročnik ponudnike seznanja, da predmetno javno naročilo ni pridržano, zaradi česar ponudniki to dejstvo upoštevajo pri izpolnjevanju ESPD-ja.

Na podlagi osmega odstavka 79. člena ZJN-3 ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci, na podlagi devetega odstavka 77. člena ZJN-3 preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

  - Pogoji za sodelovanje

- Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

da je ponudnik vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.

Navedene pogoje mora izpolnjevati ponudnik oz. v primeru skupne ponudbe vsak partner v skupnem nastopu ter vsak podizvajalec.

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register in Za naročila storitev: potrebno določeno dovoljenje.

- Ekonomski in finančni položaj:

da transakcijski računi ponudnika v preteklih 6 mesecih niso bili blokirani.

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja ponudnik predloži potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun ali BON obrazec. Potrdila oz. obrazec BON-2 ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen kot rok za predložitev dokazil.

Navedeni pogoj mora izpolnjevati ponudnik oz. v primeru skupne ponudbe vsak partner v skupnem nastopu.

- Tehnična in strokovna sposobnost:

- reference ponudnika – da je ponudnik uspešno (kakovostno, v dogovorjenih rokih in v skladu s pogodbenimi obveznostmi) izvedel vsaj dva (2) posla izdelave in montaže primerljivih ograjnih držal, pri različnih naročnikih, v vrednosti najmanj 10.000 EUR z DDV.

Referenca ne sme biti starejša od 3 let, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil.

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja ponudnik izpolni obrazec ESPD: 2.3.: Tehnična in strokovna sposobnost, Za naročila storitev: izvedba storitve določene vrste. Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se bo odločil oddati javno naročilo, zahteva, da predloži potrdila o referencah.

Ponudnik lahko izpolnjevanje pogoja izkaže sam ali s partnerji v konzorciju, pod pogojem, da bo izvedel ta dela tisti od partnerjev, ki referenco daje.

- Strokovna usposobljenost kadra

ponudnik mora za izvedbo naročila zagotoviti vsaj eno osebo, ki ima najmanj tri (3) leta delovnih izkušenj z opravljanjem storitev, ki so predmet javnega naročila (dobava in montaža  ograj, prilagoditve stopnišč ali primerljivih storitev).

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja ponudnik predloži Prilog 10 _Izjava kadra o delovnih izkušnjah.

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik, so del razpisne dokumentacije. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Izjave ponudnika morajo biti elektronsko ali lastnoročno podpisane in skenirane.

Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le-teh.

Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno pri posameznem pogoju. V kolikor ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo, ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost, vedno odražati zadnje stanje.

Če v teh navodilih za posamezne dokumente ni določeno drugače, zadošča predložitev skeniranih zahtevanih dokumentov. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.

Naročnik si prav tako pridržuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna dokazila, kot na primer: skenirane sklenjene pogodbe za referenčne posle, podatke o referenčnih poslih, dokazila o kadrih, ipd.

  - Podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme oddati celotnega javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom zakona ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila  naročnika v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena zakona ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena tega zakona, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena tega zakona. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji.

  - Skupna ponudba

V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, je potrebno v ESPD obrazcu označiti in navesti vse zahtevane podatke o skupni ponudbi.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD obrazec in obrazec o ponudniku (Priloga 1) ter navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec »Ponudbeni predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

V kolikor bi kateri izmed članov skupine prenehal poslovati, konzorcij še naprej obstaja, v kolikor s preostalimi člani oz. podizvajalci izpolnjuje pogoje, ki so bili del javnega naročila in sicer so ostali člani dolžni prevzeti del naročila in obveznosti, ki jih je prevzemal član konzorcija, ki je prenehal obstajati. V tem primeru ostali člani prevzemajo odgovornost za celotni posel v nadaljevanju izvajanja.

Skupina ponudnikov mora ob oddaji ponudbe predložiti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da se vsi člani konzorcija strinjajo, da v primeru, a preneha en član poslovati, konzorcij še naprej obstaja in ostali člani prevzamejo obveznost tistega člana konzorcija, ki je prenehal poslovati,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te dokumentacije in

- neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov v skupni ponudbi.

  - Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

  - Pojasnila ponudnikom za izpolnitev ponudbenega predračuna in rekapitulacije

Naročnik bo javno naročilo oddal po posameznih sklopih. Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezen sklop ali za več sklopov. Ponudba na Ponudbenem predračunu za posamezen sklop mora biti podana v celoti, za vse razpisane artikle posameznega sklopa (100 % ponudba). Ponudnik izpolni le tisti del Ponudbenega predračuna, na katerega sklop se nanaša njegova ponudba. Ponudnik v izjavi ESPD navede, za kateri sklop se prijavlja. Če to ne bo izrecno označeno, bo naročnik štel, da se ponudnik prijavlja na sklop, za katerega bo v ponudbenem predračunu navedel cene.

Ponudnik mora navesti tudi datum ponudbe in datum veljavnosti ponudbe.

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine Ponudbenega predračuna.

Cene oz. vrednost ponudbe:

Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR in zaokrožene na dve decimalni mesti. V primeru, da cene oz. vrednosti ne bodo pravilno zaokrožene, bo naročnik takšno zaokrožitev opravil sam (izhodišče za EM brez DDV).

Ponudnik mora v Ponudbenem predračunu izpolniti vse postavke posameznega sklopa oziroma več sklopov, na katere se prijavlja. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije. V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik mora navesti končno ceno za enoto artikla v evrih. Končna cena ponudbe je oblikovana po pariteti DDP (INCOTERMS 2020) naročnik (na stroškovno mesto na lokaciji naročnika). V končno ceno so vključeni vsi popusti in stroški (stroški dela, špediterski, prevozni, carinski ter vsi morebitni drugi stroški), davek na dodano vrednost in druge dajatve. Naročnik ne bo naknadno priznal nobenih drugih stroškov.

Končne cene so cene z DDV.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste storitev iz Ponudbenega predračuna v času trajanja pogodbe, lahko ponudnik spremeni cene iz svoje ponudbe izključno v višini nastale davčne spremembe.

V primeru spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila med njeno veljavnostjo, se smiselno upoštevajo določila 95. člena ZJN-3.

Končne cene v ponudbi so fiksne za celotno pogodbeno obdobje.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik skladno z zgornjimi zahtevami izpolni tudi obrazec Rekapitulacija.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Rekapitulacija« v obliki .pdf datoteke, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb. Obrazec »Ponudbeni predračun« naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med obrazcema, kot veljavni štejejo podatki v celotnem ponudbenem predračunu, naloženem v razdelku »Drugi dokumenti«. V kolikor bo ponudnikova predložena dokumentacija odstopala od naročnikove, se upošteva dokumentacija predložena na naročnikovih obrazcih.

  - Zaupnost in javnost podatkov

Ponudnik mora vse dokumente v ponudbi, za katere meni, da predstavljajo poslovno skrivnost, označiti z oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in sicer v zgornjem desnem kotu vsake posamezne strani ali na drug, jasno viden način. Če naj bi bil zaupen samo določen podatek v ponudbi, mora biti ta del podčrtan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z določbo drugega odstavka 35. člena ZJN-3 javni. To so specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno (ne v nasprotju z zgornjim odstavkom) označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo zakonskim določbam, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik ne prekliče zaupnosti, naročnik oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNO SKRIVNOST« lahko umakne sam.

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

Pri presoji upravičenosti označitve dela ponudbene dokumentacije kot poslovne skrivnosti bo naročnik upošteval določila ZPosS in ZJN-3.

- TEHNIČNA SPECIFIKACIJA in OGLED OBJEKTOV

Tehnične specifikacije in vse podrobnosti v zvezi s predmetom javnega naročila so navedene v Prilogi 4.

Naročnik zainteresirane ponudnike obvešča, da je pred oddajo ponudbe obvezen ogled objektov Zdravstvenega doma Ljubljana, v katerih se bodo izvajala dela, ki so predmet tega javnega naročila.

Ponudnik mora pisno zahtevo za ogled posredovati na e-naslov nabava@zd-lj.si. pri čemer mora v zahtevi navesti, za kateri sklop javnega naročila si želi ogledati objekte. Naročnik bo ponudnika obvestil o datumu in uri ogleda najkasneje v treh delovnih dneh po prejemu pisnega zahtevka. Potencialni ponudnik mora ob podaji pisnega zahtevka izkazati, da je registriran za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila.

Ponudnik lahko zahteva ogled najkasneje deset delovnih dni pred rokom, ki je določen za predložitev ponudbe. Naročnik bo ponudniku po opravljenem ogledu potrdil obrazec "POTRDILO O OGLEDU".

Ponudnik mora po predhodnem ogledu lokacij k ponudbi obvezno priložiti vsaj en (1) predlog rešitve z vizualizacijo za sklop objektov, ki si jih je ogledal, in sicer na obrazcu iz Priloge 11.

Poleg obveznih vizualizacij lahko ponudnik predloži tudi dodatne rešitve, alternativne tehnične predloge ali druge relevantne vsebine, ki po njegovem mnenju prispevajo k izboljšanju funkcionalnosti, dostopnosti ali izvedbenih rešitev posamezne lokacije.

- POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Vsa pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo sme ponudnik zahtevati izključno preko Portala javnih naročil. Zadnji rok, do katerega lahko ponudniki zahtevajo pojasnila, je  8. 8. 2025 do 9. ure. Naročnik bo ponudnikom odgovore posredoval v zakonskem roku. Odgovori bodo objavljeni na Portalu javnih naročil.

- PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: Ponudniki (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 20. 8. 2025 do 9. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »Oddano«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

- ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 20. 8. 2025 in se bo začelo ob 10. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oz. dovoljene ter omogoči dostop do »pdf« dokumenta, ki ga ponudnik naloži v informacijski sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

- MERILO ZA RAZVRŠČANJE IN OCENJEVANJE PONUDB

Merilo za oddajo javnega naročila bo ekonomsko najugodnejša ponudba za posamezen sklop, določena na podlagi najnižje cene dopustne ponudbe.

V primeru dveh ali več ponudb z enako skupaj okvirno pogodbeno vrednostjo z DDV v EUR, se bo izbor določil z žrebom – izvlečenje kroglic. Prvouvrščeni bo tisti ponudnik, ki bo prvi izžreban, drugo uvrščeni tisti, ki bo izžreban naslednji, do tistega, ki bo izžreban zadnji. Ponudnike z enako skupaj okvirno pogodbeno vrednostjo z DDV v EUR bo naročnik pisno obvestil o datumu in uri žrebanja ter jim omogočil prisotnost na žrebu. Žrebanje bo izvedel naročnik v sejni sobi naročnika na Upravi Zdravstvenega doma Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana. Naročilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izžreban prvi. Ponudnikom, za katere se izvede žreb, ki pa ne bodo prisotni na žrebu, bo naročnik posredoval zapisnik žrebanja.

- DOPOLNJEVANJE IN SPREMINJANJE PONUDB

Naročnik lahko, skladno z 89. členom ZJN-3, od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe, če so ali bo menil, da so informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma, če posamezni dokumenti manjkajo.

Ponudnik bo moral v roku, ki ga bo v pozivu določil naročnik in praviloma ne bo krajši od treh (3) delovnih dni, predložiti manjkajoče dokumente ali dopolniti ali popraviti ali pojasniti ustrezne informacije.

Ponudba se izključi, če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne predloži zahtevanih pojasnil ali dokazil ali predložena pojasnila in dokazila niso skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

- USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB, ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik ima pravico do izločitve ponudb, ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila v skladu z ZJN-3.

- ZAHTEVE ZA IZBRANEGA PONUDNIKA

  - Izbrani ponudnik bo moral hkrati s podpisom pogodbe podpisati, ožigosati in na naročnikov naslov poslati Izjavo o udeležbi v lastništvu v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

  - Izbrani ponudnik mora pristopiti k podpisu pogodbe najkasneje v petih (5) delovnih dneh  po prejemu pogodbe v podpis, v nasprotnem primeru lahko naročnik šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe.

  - Izbrani ponudnik bo moral, v primeru, da bo okvirna pogodbena vrednost presegla 40.000 EUR z DDV, v roku deset (10) dni od dneva podpisa pogodbe, svoje obveznosti zavarovati s finančnim zavarovanjem in sicer: s kavcijskim zavarovanjem pri zavarovalnici ali z bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, po priloženem obrazcu: »Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758«, in sicer v višini pet (5) % skupne okvirne pogodbene vrednosti z DDV, veljavno še najmanj trideset (30) dni po preteku pogodbenega obdobja za katerega je sklenjena pogodba.

- PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se v skladu s 1. odstavkom 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami in dopolnitvami), lahko vloži v desetih (10) delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz povabila ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudb, vendar ne po roku za prejem ponudb.

Takso v višini 4.000,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT koda: BSLJSI2X; IBAN: SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja, referenca 11 16110-7111290-00XXXX25.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

Priloga 1

PODATKI O PONUDNIKU

(naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN)

| Naziv podjetja |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Zakoniti zastopnik |  |
| Matična številka |  |
| Davčna številka / ID za DDV |  |
| Številka transakcijskega računa in banka pri kateri je odprt |  |
| Ali je ponudnik mikro, malo ali srednje podjetje? (glede na kriterije v priročniku Komisije 2003/361/ES) |  |
| Kontaktna oseba za pojasnila ponudbe |  |
| Telefonska številka kontaktne osebe |  |
| E-naslov kontaktne osebe |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe |  |

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe

Žig

Priloga 2

IZJAVA ESPD

Ponudnik predloži izpolnjeno in podpisano izjavo ESPD (naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN).

V primeru, da bo ponudnik sodeloval s podizvajalcem ali se sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, izjavo ESPD predloži tudi podizvajalec oziroma gospodarski subjekt, na kapacitete katerega se sklicuje ponudnik.

V primeru skupne ponudbe, izjavo ESPD predloži tudi vsak partner v skupni ponudbi.

Priloga 3

POTRDILA VSEH BANK, PRI KATERIH IMA PONUDNIK ODPRT TRANSAKCIJSKI RAČUN ALI BON OBRAZEC

Ponudnik predloži potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun, ali BON obrazec, iz katerega bo razvidno, da ponudnikovi transakcijski računi v preteklih 6 mesecih niso bili blokirani. Datum izdaje predloženega dokazila ne sme biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen kot rok za predložitev dokazil (naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN).

V primeru skupne ponudbe, potrdilo predloži tudi vsak partner v skupni ponudbi.

Priloga 4

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Javno naročilo Prilagoditev lokacij za dostop do storitev invalidnim osebam (ograje na stopniščih in invalidskih klančinah) se deli na 4. sklope:

1. sklop: Lesene ograje (enota Bežigrad in enota Šentvid ter PE Črnuče in PE Aškerčeva), ki zajema naslednje lokacije:

Enota Bežigrad, Kržičeva 10, 1000 Ljubljana,

PE Črnuče, Primožičeva 2, 1000 Ljubljana,

PE Aškerčeva, Aškerčeva 4, 1000 Ljubljana in

Enota Šentvid, Ob zdravstvenem domu 1, 1000 Ljubljana.

2. sklop: Kovinske ograje/INOX (enota Bežigrad, enota Šentvid, enota Vič in PE Rudnik), ki zajema naslednje lokacije:

Enota Bežigrad, Kržičeva 10, 1000 Ljubljana,

Enota Šentvid, Ob zdravstvenem domu 1, 1000 Ljubljana,

Enota Vič-Rudnik, Šestova 10, 1000 Ljubljana in

PE Rudnik, Rakovniška ulica 4, 1000 Ljubljana.

3. sklop: Kovinske ograje/INOX (enota Šiška in enota Center), ki zajema naslednje lokacije:

Enota Šiška, Derčeva ulica 5, 1000 Ljubljana in

Enota ZD Center, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana.

4. sklop: Kovinske ograje/INOX (enota Moste, PE Fužine. PE Polje, PE Kotnikova in PE Mislejeva), ki zajema naslednje lokacije:

Enota Moste-Polje, Prvomajska ulica 5, 1000 Ljubljana,

PE Fužine, Preglov trg 14, 1000 Ljubljana,

PE Polje, Cesta 30. avgusta 2, 1000 Ljubljana,

PE Kotnikova, Kotnikova 36, 1000 Ljubljana in

PE Mislejeva, Mislejeva 3, 1000 Ljubljana.

Zahteve glede ograjnih držal:

  - ograjna držala (oprijemala) morajo biti montirana tako, da segajo 30 cm čez prvo stopnico;

  - oprijemala morajo potekati neprekinjeno skozi celotno nadstropje, vključno s podestom;

  - barva oprijemal mora biti v kontrastu z ozadjem, za boljšo vidnost;

na oprijemalih morajo biti nameščene tipne oznake nadstropij (za slepe in slabovidne osebe).

Zgornje oprijemalo:

  - višina: od 85 do 100 cm,

  - profil: zaokrožen,

  - premer: med 32 in 45 mm.

Spodnje oprijemalo:

  - višina: od 60 do 75 cm,

  - profil: zaokrožen,

  - premer: med 25 in 32 mm.

Zahteve glede montaže in izvedbe del

  - zaradi zagotavljanja varnosti in nemotenega delovanja na lokaciji mora ponudnik upoštevati, da bo del montažnih del potekal izven obratovalnega časa lokacije (v popoldanskem času in ob vikendih);

  - dela se izvajajo tako, da je zagotovljena varnost obiskovalcev in zaposlenih na lokaciji; po izvedbi del mora izvajalec zagotoviti čiščenje in odstranitev vseh ostankov materialov in zaščitnih sredstev;

  - vsi vgrajeni materiali morajo biti skladni z veljavnimi standardi. Potrebno je predložiti ustrezne A teste in specifikacije;

  - prevzem izvedenih del bo potekal z zapisnikom o primopredaji.

Ponudnik mora zagotoviti garancijsko dobo najmanj 24 mesecev za vgrajeno opremo in izvedena dela.

Priloga 5

REKAPITULACIJA

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Rekapitulacija« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Priloga 6

PONUDBENI PREDRAČUN

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« naloži izpolnjen obrazec »Ponudbeni predračun« (priloga v Excelovi datoteki).

Priloga 7

Ponudnik predloži izpisan, podpisan in žigosan vzorec pogodbe, s čemer potrjuje, da soglaša s pogodbenimi določili. Z izbranim ponudnikom bo naročnik sklenil Pogodbo po priloženem  vzorcu.

VZOREC

POGODBA št. JN-29-2025

Prilagoditev lokacij za dostop do storitev invalidnim osebam

(ograje na stopniščih in invalidskih klančinah)

sklenjena med

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktorica prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec., kot naročnik

Matična štev.: 	5056063000

IŠ za DDV: 	SI80683568

in

_________________________________________________________________________, ki ga zastopa __________________________________________, kot izvajalec

UVODNE UGOTOVITVE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik izvedel odprti postopek za javno naročilo št.: JN-29-2025 za prilagoditev lokacij za dostop do storitev invalidnim osebam (ograje na stopniščih in invalidskih klančinah), ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne_______________, pod številko objave JN _______________________ in izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika.

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet te pogodbe je prilagoditev lokacij za dostop do storitev invalidnim osebam (ograje na stopniščih in invalidskih klančinah), predvidoma od 1. 9. 2025 do 15. 12. 2025, in sicer v okvirni pogodbeni vrednosti:

- sklop: Lesene ograje (enota Bežigrad in enota Šentvid ter PE Črnuče in PE Aškerčeva)

v okvirni pogodbeni vrednosti ___________ EUR brez DDV oziroma_____________EUR z DDV,

- sklop: Kovinske ograje/INOX (enota Bežigrad, enota Šentvid, enota Vič in PE Rudnik)

v okvirni pogodbeni vrednosti ___________ EUR brez DDV oziroma_____________EUR z DDV,

- sklop: Kovinske ograje/INOX (enota Šiška in enota Center)

v okvirni pogodbeni vrednosti ___________ EUR brez DDV oziroma_____________EUR z DDV,

- sklop: Kovinske ograje/INOX (enota Moste, PE Fužine. PE Polje, PE Kotnikova in PE Mislejeva)

v okvirni pogodbeni vrednosti ___________ EUR brez DDV oziroma_____________EUR z DDV,

SKUPAJ OKVIRNA POGODBENA VREDNOST _______ EUR brez DDV in ________EUR z DDV,

vse po specifikaciji iz Ponudbenega predračuna, ki je sestavni del te pogodbe.

Obseg storitev iz prvega odstavka tega člena in način njihovega izvajanja je podrobneje določen v tej pogodbi ter v dokumentu Tehnične specifikacije - Priloga 4, ki je priloga te pogodbe in njen sestavni del.

- člen

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z vsemi razpisnimi zahtevami oz. dokumentacijo predmetnega naročila ter z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih storitev.

ROK IZVEDBE

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo dela po tej pogodbi izvajal v rokih in skladno s terminskim planom. Dela mora izvajati tako, da je zagotovljena varna in nemotena uporaba prostorov Zdravstvenega doma Ljubljana, ter v skladu z določili te pogodbe in Tehničnih specifikacij - Priloga 4.

- člen

Dela za posamezno lokacijo bo izvajalec izvedel v roku, ki ga bosta skupaj z naročnikom določila v terminskem planu.

Vsa dela, ki so predmet te pogodbe, morajo biti zaključena najpozneje do 15. 12. 2025.

Rok za izvedbo obveznosti po tej pogodbi se lahko izjemoma podaljša:

- v primeru nastopa dogodkov, ki so posledica višje sile;

- v primeru prekinitve izvajanja storitev na zahtevo naročnika iz objektivnih razlogov.

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo za vsako lokacijo naročnika pred začetkom izvedbe del predložil rešitev detajla ograjnih držal s prikazom načina pritrditve. Terminski plan bosta izvajalec in naročnik uskladila najpozneje v štirinajstih (14) dneh po podpisu te pogodbe.

NAČIN IZVAJANJA POGODBE

- člen

Izvajalec mora pogodbene storitve ves čas trajanja pogodbe izvajati s kadrom, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije, na podlagi česar je bilo izvajalcu naročilo oddano in podpisana ta pogodba.

Izvajalec je dolžan naročnika vnaprej pisno obveščati o vsaki kadrovski spremembi za izvajanje pogodbenih storitev. Kot sprememba se štejejo morebitni dodatni kadri, ki bi opravljali predmetne storitve, kot tudi morebitna zamenjava prijavljenega kadra. Novi kadri morajo izpolnjevati enake pogoje kot so bili zahtevani v razpisni dokumentaciji. Naročnik mora s tako spremembo soglašati. Če naročnik v roku petih delovnih dni po prejetem obvestilu o napovedani spremembi ne pošlje odgovora izvajalcu, se šteje da s spremembo soglaša.

CENE

- člen

Cene na enoto iz ponudbenega predračuna, ki je priloga k tej pogodbi, so fiksne za celotno pogodbeno obdobje oz. obdobje do uspešne primopredaje pogodbenih del.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste storitev iz ponudbenega predračuna v času trajanja pogodbe, lahko izvajalec spremeni cene iz svoje ponudbe izključno v višini nastale davčne spremembe.

Cene za nepredvidena dela in dodatna dela, ki niso zajeta v predračunu oz. tej pogodbi, se bodo oblikovale na osnovi kalkulativnih osnov iz ponudbe. Če teh ni, bosta pogodbeni stranki ceno za ta dela določili naknadno z novimi kalkulativnimi osnovami in o tem sklenili aneks k tej pogodbi.

Končna pogodbena  vrednost bo razvidna iz končnega obračuna del. Če bo vrednost izvedenih del nižja ali višja od pogodbene  vrednosti del, določene s to pogodbo, bosta pogodbeni stranki sklenili pisni aneks k tej pogodbi, s katerim bosta ugotovili pogodbeno vrednost izvedenih del.

PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA

- člen

Opravljene storitve po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po cenah na enoto iz ponudbenega predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih z končnimi meritvami, za posamezno lokacijo.

Izvajalec je dolžan račune posredovati kupcu izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike ter skladno s Pravilnikom o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov preko enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi republike Slovenije za javna plačila.

Naročnik bo račun plačal v zakonskem roku. Plačila se izvršijo na transakcijski račun izvajalca št.: ____________________, odprt pri: ________________________.

Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan plačilnega roka šteje naslednji delovni dan.

Izvajalec mora k računu obvezno priložiti s strani predstavnika naročnika ali uporabnika poslovnega objekta podpisan delovni nalog, iz katerega je razvidna specifikacija (vrsta in količina) opravljenih storitev ter morebitna vrsta in količina porabljenega oz. dobavljenega materiala in/ali rezervnih delov z navedbo časa trajanja garancije.

Predstavnik naročnika delovni nalog iz prejšnjega odstavka tega člena pisno potrdi ali zavrne, in sicer najkasneje v roku treh delovnih dni po prejemu le-tega s strani izvajalca. Po potrditvi tega poročila s strani predstavnika naročnika, izvajalec izstavi račun za opravljene storitve.

Račun se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.

Račun je pravilno izstavljen, če je specificiran skladno s prejšnjimi odstavki tega člena. Če račun ni pravilno izstavljen, ga je naročnik upravičen zavrniti.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

Izvajalec je za opravljanje storitev po tej pogodbi dolžan:

- svoje pogodbene obveznosti izvajati v skladu s pogoji in merili, na podlagi katerih je bilo izvajalcu naročilo oddano in podpisana ta pogodba,

- izpolniti vse obveznosti, ki so podrobneje specificirane v prilogi 4 te pogodbe,

- prevzete obveznosti opravljati strokovno pravilno, vestno, pravočasno in v dogovorjenih rokih ter kvalitetno, v skladu s poklicno skrbnostjo, veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi, normativi in zakonodajo ter zahtevami,

- omogočati ustrezen nadzor naročniku,

- sodelovati z naročnikom, mu svetovati ter upoštevati njegove ekonomske in tehnične pogoje in izvrševati pogodbene storitve gospodarno v korist naročnika,

- termine izvajanja del obvezno uskladiti z naročnikom, tako da bo dejavnost naročnika čim manj motena.

- člen

Primopredaja na posamezni lokaciji se izvede, ko izvajalec naročnika obvesti, da so dela na tej lokaciji zaključena.

Primopredaja na zadnji lokaciji mora biti izvedena najmanj deset (10) dni pred iztekom roka za izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec je dolžan primopredajo uspešno zaključiti do zaključka izvajanja del po tej pogodbi.

V primeru, da se ob primopredaji ugotovijo pomanjkljivosti, se izvajalec zavezuje, da jih bo odpravil v roku 5 delovnih dni od prejema pisnega obvestila naročnika oziroma zapisnika o primopredaji, za posamezno lokacijo.

- člen

Izvajalec je dolžan zavarovati izvajanje pogodbenih storitev in le-te izvajati v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter predpisi s področja požarne varnosti. Izvajalec je v celoti odgovoren za vso morebitno nastalo škodo ali poškodbe kot posledico neupoštevanja predpisov o varnosti in zdravju pri delu.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Naročnik se obvezuje:

- izpolnjevati vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način,

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in kvalitetno,

- pravočasno obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih storitev,

- zagotoviti primerne delovne in tehnične pogoje za delo izvajalca,

- preveriti delo, ki ga je opravil izvajalec in po končanem delu podpisati ustrezno dokumentacijo,

- plačevati opravljene pogodbene storitve v rokih, kot jih določa ta pogodba.

Naročnik ima pravico izvajati nadzor nad delom izvajalca po tej pogodbi. Naročnik lahko izvede nadzorstveni pregled zaradi preverjanja katerekoli izvajalčeve obveznosti po tej pogodbi, vključno s preverjanjem, ali izvajalec:

- opravlja storitve po tej pogodbi v skladu z zahtevami iz te pogodbe,

- upošteva predpise, ki se uporabljajo za storitve, ki so predmet te pogodbe.

PODIZVAJALCI

- člen

(velja samo če Izvajalec nastopa s podizvajalci)

Izvajalec bo naročilo po tej pogodbi opravljal z naslednjimi podizvajalci, ki bodo izvedli naslednjo vrsto in količino del v vrednosti: __________________________________________________________.

V vseh navedenih primerih mora izvajalec svojemu računu obvezno priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec s podpisom pogodbe pooblašča kupca, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem. Izvajalec se zavezuje, da bo v primerih iz 1. odstavka tega člena s podizvajalci sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene dobave.

Izvajalec za izvedbo pogodbenih obveznosti s strani svojih podizvajalcev odgovarja tako, kot da bi jih izvedel sam in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvaliteto in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če se v času trajanja te pogodbe zamenja podizvajalec ali če Izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora Izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le temu v 5 dneh po spremembi predložiti svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

- člen

(velja v primeru, če Izvajalec ne nastopa s podizvajalc-em/-i).

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo pogodbenih določil.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru naknadne nominacije podizvajalca, obvestil naročnika najkasneje v 5 dneh po spremembi.

Naročnik skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 nominacijo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Izvajalec lahko nominira podizvajalce šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente v skladu s 94. členom ZJN-3.

Vključitev podizvajalc/ -a/ -ev med izvajanjem te  pogodbe pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi.

POSLOVNA SKRIVNOST IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

- člen

Stranki se strinjata, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo ali na podlagi te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost, in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno za izvedbo predmetov te pogodbe.

POGODBENA KAZEN

- člen

V kolikor izvajalec po svoji krivdi ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v dogovorjenih rokih iz 4. in 5. člena te pogodbe in neizpolnitev ni posledica višje sile, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 0,1 % celotne pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, vendar ne sme preseči višine 15% okvirne pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen se obračunava (teče) do dneva primopredaje del.

V kolikor pogodbena kazen za zamudo preseže 10 % celotne pogodbene cene z DDV, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali tudi odstopi od pogodbe.

FINANČNO ZAVAROVANJE

- člen

V primeru, da skupna okvirna vrednost pogodbe za pogodbeno obdobje presega 40.000 EUR z DDV, je izvajalec dolžan naročniku, v roku 10 dni od podpisa pogodbe predložiti finančno zavarovanje za izvedbo pogodbenih obveznosti v višini pet (5) % od skupne okvirne pogodbene vrednosti, veljavno še najmanj (6) mesecev po preteku pogodbenega obdobja.

- člen

Naročnik bo v polnem znesku unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

-	če izvajalec ne po pričel izvajati svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

-	če izvajalec ne bo izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

-	če bo izvajalec prenehal izpolnjevati svoje obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa izvajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti pisno najkasneje tri (3) dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.

V primeru unovčenja finančnega zavarovanja se šteje pogodba za razdrto. Vendar pa jo naročnik lahko obdrži v veljavi, če v obvestilu o unovčenju finančnega zavarovanja zahteva od izvajalca pravilno izpolnitev v primernem roku. Če izvajalec v tem roku pravilno ne izpolni svoje obveznosti, lahko naročnik izjavi, da razdira pogodbo.

V primeru unovčenja finančnega zavarovanja in ohranitvi pogodbe v veljavi, mora izvajalec finančno zavarovanje ustrezno nadomestiti z novim.

V primeru, da ima naročnik zaradi neizpolnitve pogodbenih obveznosti s strani izvajalca stroške in škodo, ki presega unovčeno finančno zavarovanje, je izvajalec, poleg unovčenega finančnega zavarovanja dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti nastalo škodo v ugotovljeni višini oz. razliko do polne višine nastalih stroškov in škode, in sicer v roku 30 dni od datuma pisnega zahtevka naročnika.

GARANCIJA IN GARANCIJSKI ROKI

- člen

Izvajalec za vgrajeno opremo ter izvedena dela zagotavlja garancijsko dobo, najmanj 24 mesecev, in sicer šteto od dneva primopredaje del.

Garancija zajema:

- brezhibno delovanje in uporabo vgrajenih ograjnih držal.

V primeru, da pride v garancijskem roku do poškodb ali drugih okvar zaradi neustrezne kakovosti materialov ali izvedbe, se izvajalec zavezuje, da bo na lastne stroške v najkrajšem možnem času odpravil napako in vzpostavil prvotno stanje.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Ta pogodba se šteje za nično, če je kdo v imenu ali na račun nasprotne pogodbene stranke (torej stranke, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla iz te pogodbe; ali

- za sklenitev posla iz te pogodbe pod ugodnejšimi pogoji; ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti iz te pogodbe; ali

- za drugo ravnanje ali opustitev ravnanja, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki (torej stranki, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja) ali njenemu predstavniku, zastopniku oziroma posredniku.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Izvajalec s podpisom te pogodbe jamči, da ni zadržkov za sklenitev posla po 35. členu ZlntPK.

RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalca/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh in mu določiti rok, ki ne sme biti daljši kot 15 dni, da predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev (t. i. popravni mehanizem).

Če izvajalec ne predloži dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku šestdeset (60) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima naročnik pravico do povračila škode, ki mu je nastala iz tega razloga.

VELJAVNOST IN TRAJANJE POGODBE

- člen

Predmetna pogodba se sklepa za obdobje štirih (4) mesecev, in sicer predvidoma od 1. 9. 2025 do 15. 12. 2025.

- člen

Ta pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, pod odložnim pogojem, da izvajalec za izpolnitev pogoja najkasneje v desetih (10) dneh po podpisu pogodbe predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V kolikor tega ne naredi in pogodba ne začne učinkovati, je izvajalec naročniku na podlagi določb dokumentacije o oddaji javnega naročila odškodninsko odgovoren za vso povzročeno škodo, ki lahko znaša celotno vrednost storitev.

KONČNE DOLOČBE

- člen

Izvajalec predmeta te pogodbe ne sme prenesti na koga drugega oz. dati v izvedbo drugim izvajalcem. Prav tako ni možen prenos terjatev iz naslova te pogodbe brez privolitve naročnika.

- člen

Sprememba ali dopolnitev te pogodbe se lahko izvrši le v obliki aneksa, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

Ta pogodba se lahko spremeni:

- v primerih, ki so določeni v tej pogodbi;

- v primeru zamenjave ali imenovanja novega podizvajalca;

- v primerih iz 95. člena ZJN-3;

- v drugih primerih, določenih z zakonom.

- člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta vse morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

Skrbniki pogodbe na strani naročnika:

- Splošni skrbnik: _______________________, tel. št.: _______________ ,  e-naslov: _________.

- Tehnični skrbnik: ______________________, tel. št.: _______________ ,  e-naslov: _________.

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca:

- Splošni skrbnik: _______________________, tel. št.: _______________ ,  e-naslov: _________.

- Tehnični skrbnik: ______________________, tel. št.: _______________ ,  e-naslov: _________.

Za spremembo kontaktnih podatkov in spremembo skrbnika pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

- člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stran po en (1) izvod.

Vsak izvod pogodbe in priloge je podpisan in žigosan s strani obeh pogodbenih strank.

Kraj in datum: _________________				     Kraj in datum: ________________

| Št. pogodbe: __________________ |  | Št. pogodbe: 2002-1/2025-________ |
| --- | --- | --- |
| Izvajalec: |  | Naročnik: |
|  |  | ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA |
|  |  | Direktorica: |

prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec.

Priloga 8

IZJAVA O ODDAJI NAROČILA V PODIZVAJANJE

V zvezi s prijavo na predmetno javno naročilo izjavljamo, da (ponudnik obkroži ustrezno trditev):

- ne nameravamo izvajati naročila s podizvajalci.

- nameravamo izvajati naročilo s podizvajalci, ki so ustrezno strokovno usposobljeni.

Podatki o podizvajalcih in vrstah del:

| PODIZVAJALEC: |  |
| --- | --- |
| Naziv |  |
| Naslov |  |
| Matična št. |  |
| Davčna št. |  |
| Kontaktna tel. št. |  |
| TRR |  |
| Pooblaščena oseba (ime in priimek) |  |
| VRSTA BLAGA oz. DEL (predmet, količina) |  |
| VREDNOST DEL (v EUR z DDV) |  |
| % SKUPNE PONUDBENE VREDNOSTI |  |
| ZAHTEVA NEPOSREDNO PLAČILO (ustrezno obkrožite) | DA NE |
| Kraj izvedbe |  |
| Rok izvedbe |  |

- Izjavljamo, da:

- bomo z vsemi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo, sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno javno naročilo in

- bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v ponudbeni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika.

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe

Žig

Priloga 9

Ponudnik:

IZJAVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA

Naziv podizvajalca: _______________________________________________________________________________

Polni naslov: _______________________________________________________________________________

Matična št.: _______________________________________________________________________________

Davčna št.: _______________________________________________________________________________

TRR: _______________________________________________________________________________

V zvezi s prijavo na predmetno javno naročilo izjavljamo, da:

- bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila v vrednosti ____________________ EUR z DDV v skladu z razpisnimi pogoji.

- zahtevamo / ne zahtevamo (ustrezno obkrožite), da naročnik našo terjatev plačuje neposredno,

- smo seznanjeni z dejstvom, da neposredna plačila niso obvezna, ampak je dolžan naročnik neposredno plačevati podizvajalcu, le če podizvajalec to pravočasno zahteva.

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe:

Žig:

Priloga 10

IZJAVA KADRA O DELOVNIH IZKUŠNJAH

Zaposlen pri: _______________________ (vpišejo se podatki firme oz. naziv in naslov delodajalca. V primeru, da je kader samozaposlen se vpišejo njegovi podatki in naziv firme ter zraven napiše »samozaposlen«).

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da imam najmanj 3 (tri) leta izkušenj z opravljanjem storitev, ki so predmet javnega naročila ( namestitev ograj, prilagoditve stopnišč ali primerljivih storitev) pri _________________ (vpiše se referenčni naročnik) na podlagi __________________ (vpiše se št. pogodbe, naročilnice, dogovora ali druge podlage), sklenjene z dne ________________ (vpiše se datum sklenitve pogodbe), kjer sem opravljal storitve primerljive s predmetnim javnim naročilom in kot so razvidne iz tehničnih specifikacij.

(Šteje se, da je pogoj delovnih izkušenj izpolnjen tudi z opravljanjem storitev na način, da je kader opravljal predmetne storitve prekinjeno ali po različnih pravnih podlagah, vendar mora biti v seštevku izpolnjena naročnikova zahteva po delovnih izkušnjah.)

(V primeru, da je kader opravljal storitve prekinjeno ali po različnih pravnih podlagah, izpolni Obrazec »Izjava kadra o  izobrazbi s pooblastilom za preveritev podatkov in o delovnih izkušnjah«, v delu Izjava kadra o delovnih izkušnjah tolikokrat, kot je pravnih podlag (pogodbe, naročilnice, dogovor ali druge podlage), da izpolni naročnikovo zahtevo po delovnih izkušnjah.)

Kratek opis storitev in trajanje storitev: _________________________________________________

Predmetno izjavo je mogoče preveriti pri osebi __________________, na telefonski številki _______________ in elektronskem naslovu: __________________.

| Kraj: _________________ |  | Ime in priimek kadra: |
| --- | --- | --- |
| Datum: _______________ |  | ________________________ podpis |

Priloga 11

PREDLOG REŠITVE Z VIZUALIZACIJO

(za vse lokacije)

Po ogledu lokacij, na katerih se bodo izvajale storitve, ki so predmet tega javnega naročila, mora ponudnik k ponudbi obvezno priložiti vsaj en (1) predlog rešitve z vizualizacijo za vsako posamezno lokacijo. Predlog mora vsebovati opis načrtovane rešitve, vizualizacijo (npr. skico, fotografijo z vrisano rešitvijo, ipd.) in tehnične lastnosti uporabljenih elementov.

Priloga 12

Izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po tem vzorcu in v skladu z vzorcem pogodbe.

VZOREC

OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI PO EPGP-758

______________________________________

(Glava s podatki o garantu (zavarovalnici / banki) ali SWIFT ključ)

Vrsta zavarovanja: __________________________________________________________________________________

(vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

Številka: __________________________________________________________________________________________

(vpiše se številka zavarovanja)

Garant: __________________________________________________________________________________________

(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

Naročnik: _________________________________________________________________________________________

(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Upravičenec: ZDRAVSTVENI DOM Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Osnovni posel: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.: JN-29-2025 z dne ________________ (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako) za Prilagoditev lokacij za dostop do storitev invalidnim osebam (ograje na stopniščih in invalidskih klančinah)

Znesek in valuta: ___________________________________________________________________________________

(vpiše se najvišji znesek s številko in besedilo ter valuta)

Listine, ki jih je poleg izjave treba priložiti zahtevi za plačilo in se izrecno zahtevajo v spodnjem besedilu: NOBENA

Jezik v zahtevanih listinah: slovenski

Oblika predložitve: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov: ___________________________________ (navede se SWITF naslov garanta).

Kraj predložitve: ___________________________________________________________________________________

(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v    elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

Datum veljavnosti: ________________________ (DD.MM.LLLL - vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

Stranka, ki je dolžna plačati stroške: _________________________________________________________________________________________________

(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega/-ih podpisnika/-ov, skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje in v kateri je navedeno v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti do osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem datumu predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010 , izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

Če ponudnik nastopa z več podizvajalci, izpolni ta obrazec za vsakega posebej.

Izjavo s soglasjem poda vsak podizvajalec, če nastopa v ponudbi.