Tehnične specifikacije

Razvoj enotne horizontalne platforme za umetno inteligenco

Ljubljana, maj 2025

Tehnične specifikacije javnega naročila

Razvoj enotne horizontalne platforme za umetno inteligenco

1. UVOD

V Strategiji digitalnih javnih storitev 2030 je eden izmed strateških ciljev Uporaba naprednih orodij in podatkov za učinkovito upravljanje in odločanje (V. B), v okviru katerega se bo spodbujalo uvajanje in uporaba naprednih orodij, ki bodo pripomogla k učinkovitim, varnim in preglednim digitalnim javnim storitvam. Velika količina dostopnih podatkov mora skupaj z uporabo sodobnih informacijskih orodij voditi do oblikovanja bolj odzivnih politik in sprejemanja boljših odločitev na različnih področjih. V tem okviru se bo razvila enotna horizontalna platforma za umetno inteligenco (platforma UI), ki bo pripomoček pri delu v javni upravi.

Platforma UI bo na modularen način omogočala poljubnim različnim podatkovnim virom, sistemom in aplikacijam državnih organov integracijo in uporabo naprednih algoritmičnih orodij za obdelavo njihovih vsebin (kot denimo dokumentov, aplikacij, podatkovnih baz). Platforma UI bo razvita na način, da bo zagotavljala zasebnost, informacijsko varnost, upravljanje tveganj in kakovost. Prav tako bo omogočala beleženje in sledenje revizijske sledi za prikaz transparentnosti in odgovornosti uporabe UI ter upravljanje z informacijsko rešitvijo in posebej upravljanja elementov UI. Platforma UI bo obsegala semantične funkcionalnosti in druge napredne obdelave naravnega jezika ter podpirala  druge tehnike in orodja UI.

Do sedaj je že potekalo nekaj aktivnosti na tem področju, predvsem pilotni projekt »Raziskave in razvoj semantičnega analizatorja«, s katerim je bil razvit prototip odprtokodnega orodja za analizo besedil po vsebini (na primer zakonodajnih vsebin). Pilotni projekt je potekal v okviru EU operacije Povezljivost, odprtost, kakovost (POK), aktivnost Tehnična in semantična prenova registrov in evidenc, ki se je zakjučil leta 2022. V tem okviru je bila naknadno izdelana študija »Koncept arhitekturne in funkcionalne zasnove informacijske rešitve za semantično obravnavo naravnega jezika z umetno inteligenco« (ki je priloga teh tehničnih specifikacij) kot podlaga za nadaljni razvoj enotne platforme UI.

2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Namen javnega naročila je razvoj enotne horizontalne platforme UI. S horizontalno platformo UI se bodo lahko povezali poljubni portali ali aplikacije v državni upravi, ki uporabljajo velike zbirke podatkov v nestrukturirani in strukturirani obliki.

Enotna horizontalna platforma UI s skupnimi funkcionalnostmi bo modularna, prilagodljiva, razširljiva (skalabilna) in nadgradljiva za različne namene in zahteve posameznih organov oziroma uporabnikov. Platforma UI mora omogočati povezavo z različnimi informacijskimi sistemi in aplikacijami prek standardnih programskih vmesnikov in vtičnikov. Omogočati mora vsaj osnovno opredelitev vsebinskih področij, ki se naslavljajo v posameznih zbirkah, pregled in prikaz besedil po vsebinski sorodnosti s stopnjo sorodnosti, tako da na podlagi enega ali več izbranih besedil iz ene zbirke poiščemo po vsebini sorodna besedila v drugi zbirki.

Platforma UI mora omogočati natančne odgovore na vprašanja uporabnikov glede vsebine besedil izbrane notranje zbirke dokumentov (vsaj pdf, docx, txt). Funkcionalnosti morajo biti prilagodljive, razširljive in nadgradljive za dodatne podatkovne vire, nove namene in uporabnike.

Del platforme UI se bo razvil hibridno v javnem oblaku ene od oblačnih UI platform, ki bo vsebovala funkcionalno primerljive komponente za razvoj opisane platforme UI, in bo povezana (prek programskih vmesnikov) z državnim računalniškim oblakom naročnika (DRO). Iz DRO se bodo podatkovne zbirke in dokumenti prenesli v dokumentno bazo ter vektorsko bazo v oblačni platformi UI, aplikacije in sistemi v državnem oblaku pa bodo s platformo UI komunicirali prek programskih vmesnikov.

Platforma UI mora biti zasnovana na način, da besedila od distribucijskega okolja naprej vključujejo podatek, ali gre za javna besedila ali nejavna besedila, ki vključujejo osebne in/ali druge varovane podatke. Platforma UI mora vključevati anonimizacijski servis, ki ga uporabniki lahko uporabijo za besedila z osebnimi in drugimi varovanimi podatki.

Platforma UI bo razvita v dveh fazah. Prva faza predstavlja vzpostavitev hibridne platforme za javna besedila, ki vključuje del platforme na DRO in del platforme v javnem oblaku. Del v DRO obsega predvidoma distribucijsko okolje, anonimizacijski servis, skladišče besedil/dokumentna baza, podatkovne tokove, programske vmesnike, revizijsko sled, administratorski vmesnik. Del v oblaku pa obsega dokumentno bazo, vektorsko bazo, podatkovne tokove, jezikovni model(e), mehanizme za učenje platforme, revizijsko sled, administratorski vmesnik in programske vmesnike.

Druga faza predstavlja vzpostavitev hibridne platforme za nejavna besedila, ki vključuje celotno platformo na infrastrukturi DRO vključno z jezikovnimi in/ali drugimi modeli.  Hibridna platforma druge faze mora omogočati nadgradnjo v smislu povezave prek programskih vmesnikov z jezikovnimi modeli na drugih platformah, in sicer z jezikovnim modelom oziroma modeli platforme iz prve faze ter ob dodatnih zahtevah na modele v platformah za visoko zmogljivo računalništvo oziroma drugih platformah.

Prva in druga faza lahko potekata vzporedno glede na uporabniške zahteve in odvisno od tega, ali gre za javna ali nejavna besedila oziroma za javne podatke ali pravno varovane podatke.

Rezultat bo večnamenska, modularna, razširljiva platforma UI za poljubno uporabo različnih podatkovnih virov, sistemov in aplikacij državnih organov.

2.1 Vsebina

Storitve so razdeljene glede na njihovo naravo ter glede na način njihovega naročanja in obračunavanja:

Aktivnost 1: Razvoj, vzpostavitev in konfiguracija platforme UI (javna in zasebna platforma)

Prva faza: javna platforma

Druga faza: zasebna platforma

Aktivnost 2: Integracija podatkovnih virov (javna in zasebna platforma)

Aktivnost 3: Usposabljanje uporabnikov (javna in zasebna platforma)

Aktivnost 4: Osnovno vzdrževanje  (javna in zasebna platforma)

Aktivnost 5: Podpora naročniku (javna in zasebna platforma)

Aktivnost 6: Nadgradnje in spremembe platforme UI (javna in zasebna platforma)

2.1.1 Aktivnost 1: Razvoj, vzpostavitev in konfiguracija platforme UI

V okviru te aktivnosti se izvajajo naslednje podaktivnosti (zaporednost zapisov ne pomeni časovne zaporednosti, čeprav se morda v večini primerov pokrivata). Prva in druga faza lahko potekata vzporedno oziroma v poljubnih časovnih obdobjih (odprto zaporedje) glede na zahteve in odvisno od tega, ali gre za javna ali nejavna besedila oziroma za javne podatke ali pravno varovane podatke:

Prva faza: javna platforma

1. del: PRIPRAVA, izdelava dokumenta arhitekturni načrt:

- smiselno upoštevanje rezultatov in izsledkov predhodnih faz projekta Semantični analizator (zlasti Elaborata, ki vključuje razvojni napredek pri naravni obdelavi jezika po pojavu ChatGPT);

- izdelava arhitekturnega načrta javne platforme UI z opredeljenimi vsemi elementi platforme, podatkovnimi tokovi, upravljalskimi procesi in povezavo z drugimi informacijskimi sistemi izven javnega oblaka

- arhitekturni načrt mora vsebovati opredeljena pravila in pravice dostopov glede posameznih elementov platforme za različne organe državne uprave in podatkovne vire, informacijsko-varnostna načela ter rešitve, vloge, kadre za vloge ter drugo potrebno osebje za vzdrževanje in nemoteno delovanje platforme UI, vključno s procesi upravljanja podatkov, kode, modelov UI tudi z vidika zanesljivih in ažurnih zbirk besedil ter zanesljivosti uporabljenih jezikovnih modelov obdelave in analize besedil;

- arhitekturni načrt mora vsebovati seznam potrebnih licenc in drugih cenovnih politik za javno hibridno platformo (npr. žetoni za klice na LLM), ki zagotavljajo začetno operativno izvedbo pri naročniku z načrtom morebitne nadgraditve v nadaljevanju glede na vključevanje novih virov/uporabnikov/funkcionalnosti;

- arhitekturni načrt mora vsebovati načrt obvladovanja stroškov v okviru cenovnih politik uporabe/vključitve oblačnih rešitev/komponent UI tretjih strani;

- arhitekturni načrt mora vsebovati časovni in izvedbeni načrt za razvoj javne platforme UI in implementacije pri prvem uporabniku;

Storitve iz Aktivnosti 1, prva faza, 1. del (priprava arhitekturnega načrta) se začnejo izvajati najkasneje en teden od sklenitve pogodbe.

2. del: RAZVOJ javne hibridne platforme UI:

- razvojne aktivnosti za izdelavo platforme UI z vključitvijo začetne baze znanja oziroma podatkov zbirk zakonodaje po dogovoru z naročnikom in upravljavcem podatkovnega vira;

- redni sestanki (po dogovoru) v fazi razvoja in prikazi napredka razvoja (funkcionalnosti platforme UI) z osnovnim poročanjem z zapisniki, ki izkazujejo skupno izbiro izvajalca in naročnika glede posameznih podatkovnih tokov, knjižnic, rešitev in komponent platforme UI;

- prvo testiranje v razvojnem okolju izvajalca/naročnika;

- postavitev testnega in uvajalnega/predprodukcijskega okolja pri naročniku (tehnična priprava in postavitev);

- izdelava namestitvenih paketov za naročnikovo okolje s tehnično in uporabniško/administratorsko dokumentacijo;

- namestitev v testno okolje z izvedenim testiranjem; testni scenariji morajo vključevati primerjavo rezultatov dosedanjega načina dela (oz. potrjenih rezultatov) z rezultati platforme, pri čemer morajo biti primeri izbrani naključno in vzorčno reprezentativno po vsebini, obliki besedil in namenu obdelave;

- namestitev v uvajalno/predprodukcijsko okolje z izvedenim testiranjem;

- aktivno sodelovanje pri izvedbi varnostnega preverjanja kode in odprava ugotovljenih pomanjkljivosti.

Storitve iz Aktivnosti 1, prva faza, 2. del (razvoj javne platforme) se začnejo na podlagi pisnega naročila s strani naročnika, v katerem so definirani vsebina, obseg in rok za realizacijo naročila.

Druga faza: zasebna platforma

1. del: PRIPRAVA, izdelava in potrditev dokumenta »Projekt za izvedbo« (PZI):

- smiselno upoštevanje rezultatov in izsledkov predhodnih faz projekta Semantični analizator (zlasti Elaborata, ki vključuje razvojni napredek pri naravni obdelavi jezika po pojavu ChatGPT), ter dosledno upoštevanje Generičnih tehnoloških zahtev (GTZ) in Smernic MDP za razvoj informacijsko tehnoloških (IT) rešitev;

- oblikovanje prvega osnutka logične in fizične arhitekture ter gradnikov platforme UI z vključenimi bistvenimi komponentami UI za nejavno hibridno platformo. To vključuje tudi nakazane procese upravljanja s posameznimi komponentami UI za zagotavljanje kakovosti, celovitosti, preglednosti podatkov in rezultatov obdelav podatkov. Osnutek naj smiselno sledi Elaboratu, zlasti poglavju 4 (Logična arhitektura), in vizualno iz slike 31, ki je del PZI;

- predlog načrta integracij in podatkovnega toka;

- seznanitev z zahtevami in tehnično-varnostnim okvirom ekip DRO in varnostno-operativnega centra (SOC);

- časovni in izvedbeni načrt za razvoj nejavne hibridne platforme UI in implementacije pri prvem uporabniku;

- opredelitev uporabe skupnih gradnikov, ki so opisani v smernicah MDP za razvoj informacijskih rešitev;

- izdelava in potrditev PZI s strani ekip naročnika MDP (infrastruktura, SOC) z opredeljenimi pravili, pravicami dostopov, varnostno shemo za platformo UI, informacijsko-varnostnimi načeli ter rešitvami, vlogami, kadri za vloge ter drugim potrebnim osebjem za vzdrževanje in nemoteno delovanje nejavne hibridne platforme UI, vključno s procesi upravljanja podatkov, kode, modelov UI tudi z vidika zanesljivih in ažurnih zbirk besedil ter zanesljivosti uporabljenih jezikovnih modelov obdelave in analize besedil;

Storitve iz Aktivnosti 1, druga faza, 1. del (priprava dokumenta PZI) se začnejo izvajati najkasneje en teden po podpisu pogodbe.

2. del: RAZVOJ nejavne hibridne platforme UI:

- razvojne aktivnosti za izdelavo platforme UI z vključitvijo začetne baze znanja po dogovoru z naročnikom in upravljavcem podatkovnega vira;

- redni sestanki (po dogovoru) v fazi razvoja in prikazi napredka razvoja (funkcionalnosti platforme UI) z osnovnim poročanjem z zapisniki, ki izkazujejo skupno izbiro izvajalca in naročnika glede posameznih podatkovnih tokov, knjižnic, rešitev in komponent platforme UI;

- prvo testiranje v razvojnem okolju izvajalca;

- postavitev testnega in uvajalnega/predprodukcijskega okolja pri naročniku (tehnična priprava in postavitev);

- izdelava namestitvenih paketov za naročnikovo okolje s tehnično in uporabniško/administratorsko dokumentacijo;

- namestitev v testno okolje z izvedenim testiranjem; testni scenariji morajo vključevati primerjavo rezultatov dosedanjega načina dela (oz. potrjenih rezultatov) z rezultati platforme, pri čemer morajo biti primeri izbrani naključno in vzorčno reprezentativno po vsebini, obliki besedil in namenu obdelave;

- namestitev v uvajalno/predprodukcijsko okolje z izvedenim testiranjem;

- aktivno sodelovanje pri izvedbi varnostnega preverjanja kode in odprava ugotovljenih pomanjkljivosti.

Storitve iz Aktivnosti 1, druga faza, 2. del (razvoj zasebne platfrome) se začnejo na podlagi pisnega naročila s strani naročnika, v katerem so definirani vsebina, obseg in rok za realizacijo naročila.

Izvajalec mora v naročnikov repozitorij kode in dokumentacije (SVN) odložiti dokumentacijo in kodo, predvideni pri vsaki od posameznih faz in naročil Aktivnosti 1.

Storitve iz aktivnosti 1 se plačajo v treh delih, kot je opredeljeno v pogodbi.

Osnova za vsako plačilo je obojestransko podpisan prevzemni zapisnik, ki vsebuje poročilo o dejansko opravljenem delu (z izdelki), njegovi vsebini in obsegu izvedbe posamezne faze in posameznega dela.

Naročnik ocenjuje, da izvedba celotne Aktivnosti 1 obsega 2856 ur dela.

2.1.2 Aktivnost 2: Integracija podatkovnih virov

V okviru te aktivnosti se izvajajo naslednje podaktivnosti:

(javna in zasebna platforma)

- posodobitev uporabniških zahtev in tehničnih zahtev aplikacij uporabnikov za povezavo z ustrezno platformo UI (glede na javnost ali nejavnost podatkovnega vira) z intervjuji vsebinskih in tehničnih strokovnjakov pri uporabnikih;

- povezava platforme v testnem okolju naročnika s testnim okoljem (aplikacijo) uporabnika;

- priprava in vključitev podatkov uporabnika v platformo UI;

- razvoj dodatnih zahtev/funkcionalnosti in izvedba prilagoditev/nastavitev komponent platforme UI za uporabnika;

- implementacija pravil, pravic dostopov do celotnega sistema in podatkov, varnostne sheme glede na in za različne vloge ter procese upravljanja (administracija sistema, baze, modeli, agenti, verifikacija rezultatov);

- testiranje platforme UI za namene uporabnika; testni scenariji morajo vključevati primerjavo rezultatov dosedanjega načina dela (oz. potrjenih rezultatov) z rezultati platforme, pri čemer morajo biti primeri izbrani naključno in vzorčno reprezentativno tako po vsebini, obliki besedil in namenu obdelave;

- vzpostavitev (odvisno od uporabljenih komponent in zasnove aplikacije) procesov upravljanja podatkov pri uporabniku in pri naročniku (skladišče podatkov/besedil, ki se posodablja in skladišče predobdelanih korpusov besedil), upravljanja podatkovnih tokov iz skladišča v model(e), upravljanja vektorskih baz za notranje baze podatkov/besedil, upravljanja modelov UI pri naročniku in upravljanja procesa učenja pri uporabniku (potrjevanje, zavračanje rezultatov platforme UI s strani uporabnika in učenje platforme UI na podlagi odzivov uporabnika-npr. prek zapisa odzivov uporabnikov v RAG sistem/vektorsko bazo);

- dopolnitev tehnične in namestitvene dokumentacije za produkcijsko namestitev v naročnikovo okolje in povezava platforme UI z uporabnikovim produkcijskim okoljem.

Storitve iz Aktivnosti 2 se začnejo izvajati po zaključku prve faze Aktivnosti 1, izključno na podlagi vnaprejšnjega pisnega naročila s strani naročnika, v katerem so definirani vsebina, obseg in rok za realizacijo naročila. Za vsakega uporabnika naročnik izda novo naročilo. Naročnik in izvajalec se o rokih izvedbe uskladita glede na specifike posameznega uporabnika. Dela se izvajajo v sodelovanju z naročnikom, ki posreduje potrebne informacije za izvedbo posla, in uporabnikom.

Osnova za plačilo je obojestransko podpisan prevzemni zapisnik, ki vsebuje poročilo o dejansko opravljenem delu (z izdelki), njegovi vsebini in obsegu izvedbe posamezne faze in posameznega dela.

Osnovno vzdrževanje se začne s podpisanim prevzemnim zapisnikom integracije prvega podatkovnega vira (uporabnika).

Izvajalec mora v SVN odložiti dokumentacijo in kodo, predvideni pri vsaki od posameznih faz in naročil Aktivnosti 2.

2.1.3 Funkcionalne in nefunkcionalne zahteve za Aktivnost 1 in Aktivnost 2:

Izvajalec bo razvil platformo UI, ki bo prek prijaznih uporabniških vmesnikov, ob upoštevanju uporabniških zahtev (sklopi funkcionalnosti na klik brez nastavljanja parametrov/izvedba funkcionalnosti na podlagi vnosa besedila v naravnem jeziku), omogočala naslednje funkcionalnosti:

(javna platforma in zasebna platforma)

- Platforma UI mora imeti enotno nenamensko jedro, ki je razširljivo za različne naloge oziroma namene (tako z uporabo, dodajanjem in orkestracijo različnih sistemskih navodil (system, basic prompt), kot tudi uporabo, dodajanjem in orkestracijo različnih uporabniških navodil in uporabo, dodajanjem in orkestracijo programiranih agentov/dodatkov, ki omogočajo različne naloge in namene), v osnovi pa zna poiskati, analizirati in primerjati besedila (semantična analiza in semantično iskanje po zbirkah besedil) med seboj glede na njihovo vsebinsko sorodnost v vključenih zbirkah besedil na podlagi izbranega besedila oziroma dokumenta ali vnesenega besedila. Nenamensko jedro mora zagotavljati funkcionalnosti pogovora z dokumenti (analiza in iskanje podobne vsebine z navedbo strani (in odstavka, stavka) v dokumentu/ih, kjer se nahaja podobna vsebina, in stopnje podobnosti; določitev ključnih besed za dokument ali del dokumenta; povzetek dokumenta ali dela dokumenta-do odstavka) glede na uporabniške pravice (javno, za organ, za podatkovni vir, za posameznega uporabnika). Uporabniki podajo zahtevo za vključitev novih besedil za obdelavo. Po odobreni zahtevi se določi proces vključitve novih besedil.

- poizvedbe morajo biti na voljo prek uporabniškega vmesnika v smislu gumbov, ki obsegajo sklope funkcionalnosti za izvedbo določene analize (npr. poišči duplikate, poišči sorodna besedila izbranega besedila ali besede, poišči sorodne dokumente, poišči sorodne pojme, poišči sorodne definicije…) ali v smislu prostega vnosa (prompt) informacijske zahteve v naravnem jeziku (beseda, stavek, odstavek) in tudi v povezavi vnosa z označbo dela besedila s strani uporabnika v dokumentu/besedilu ter tudi v smislu izbire dokumenta (v povezavi z ukazom uporabnika prek gumbov ali prostega vnosa), platforma UI pa na podlagi ene izmed teh zahtev (poizvedb) poišče najbolj vsebinsko sorodne rezultate (dokumente/besedila, dele dokumentov/besedil s podatkom, iz katerega dokumenta in dela dokumenta izhajajo);

- Platforma UI mora omogočati iskanje, analizo in primerjavo besedil oziroma delov besedil (odstavek/stavek) v eni ali več zbirkah glede na sorodnost vsebine poizvedbe, tako da mora biti razvidna stopnja vsebinske sorodnosti (padajoče, od najbolj sorodnih na vrhu do manj sorodnih pod njimi; lahko tudi vizualno – kot npr. dvojniki besedil ali deli besedil se prekrivajo, zelo sorodna (relevantna) besedila so zelo skupaj, manj sorodna (manj relevantna) so bolj narazen glede na odstotek ujemanja vsebine). Iskanje, analiza in primerjava besedil mora omogočati tudi, da na podlagi enega ali več izbranih besedil iz ene zbirke poiščemo po vsebini sorodna besedila v drugi zbirki;

- vsebinska sorodnost vključuje poleg izrazov tudi iskanje, analizo in primerjavo glede na sinonime, večpomenke, podpomenke, druge pojme, ki se najbolj pogosto uporabljajo in/ali pojavljajo pri določeni vsebini (informacijske zahteve) ipd. ter mora vključevati zmogljivosti sodobnih velikih jezikovnih modelov;

- Platforma UI mora omogočati prikaz vsebinsko sorodnih delov v posameznem dokumentu glede na vsebino analiziranega (vhodnega) dokumenta, našega vprašanja ipd. Poleg nabora vsebinsko najbolj sorodnih dokumentov, mora platforma UI omogočati tudi prikaz najbolj relevantnih delov v takem naboru besedil (stavki/odstavki, ki so najbolj vsebinsko sorodni naši informacijski zahtevi v posameznih dokumentih nabora najbolj sorodnih dokumentov). Stopnja vsebinske sorodnosti glede na poizvedbo mora omogočati prikaz sorodnosti delov dokumenta;

- Platforma UI mora omogočati osnovno oziroma okvirno opredelitev vsebinskih področij, ki se naslavljajo v posameznih zbirkah, in opredelitev okvirne vsebine izbranih besedil oziroma posameznega besedila. Pri tem je treba omogočiti, če besedilo naslavlja več tem, čeprav niso opisane v enakem obsegu, da so (vsaj do določenega praga – ki je nastavljiv) vse predstavljene v analizi. Obseg okvirne opredelitve se lahko spreminja glede na dolžino besedila ali števila različnih tem. Platforma mora prepoznati vse odstavke in določiti njihovo okvirno vsebino/temo;

- Platforma UI mora omogočati, da naročnik (tudi na zahtevo uporabnika) lahko sam dodaja programske agente/dodatke, ki omogočajo različne naloge in namene na obstoječih besedilih. Uporabnik lahko prek naročnika ponudi svoje agente v ponovno uporabo drugim uporabnikom;

- vsi rezultati, ki jih ponudi platforma UI, morajo biti sledljivi/povezljivi glede na skladišče besedil in/ali njihovih metapodatkov. Npr. če imamo v naši poizvedbi/informacijski zahtevi več navodil za različne vsebine, potem mora biti vsako navodilo povezano s sorodnimi dokumenti ali deli dokumentov in/ali njihovih metapodatkov (če je vsebinska sorodnost pod določenim pragom, se šteje, da poizvedba ni obrodila rezultatov);

- uporabniki tudi učijo platformo UI s potrjevanjem ali zavračanjem ustreznosti rezultata (iskanja, analize, primerjave). Uporabnikovi odzivi se torej morajo odražati nazaj v platformi UI (npr. lahko tudi v vektorski bazi ali LLM modelu). Uporabnik lahko potrjuje ali zavrača posamezne rezultate platforme UI. Proces učenja sistema mora biti enostaven za uporabo; platforma ima vzpostavljen proces upravljanja učenja sistema;

- izvajalec mora vzpostaviti skladišče besedil s procesi upravljanja podatkov, kamor se bodo stekali podatki/besedila, na katerih bodo uporabniki izvajali poizvedbe (iskanje, primerjava in analiza); procesi upravljanja podatkov vključujejo tudi klasifikacijo podatkov s strani lastnikov in skrbnikov podatkov glede omejitev obdelav (pravno varovani podatki primerni za anonimizacijo, pravno varovani podatki neprimerni za nelokalne obdelave; pravno nevarovani podatki); omogočati mora upravljanje glede na pravice dostopa po organih in uporabnikih;

- izvajalec mora vzpostaviti procese upravljanja toka podatkov od izvora (distribucijskega okolja) v skladišče besedil in naprej v vektorsko bazo oziroma v izbrano komponento, ki omogoča napredne, semantične poizvedbe/analize na naših podatkih/besedilih (vektorjih), in končno v LLM za oblikovanje odgovora. Sem spada tudi kakovostno ustrezno deljenje besedil na dele za pretvarjanje/vključevanje v vektorje;

- proces upravljanja distribucijskega okolja mora biti zasnovan na način, da so dokumenti (besedila) v distribucijskem okolju označeni s podatkom, ali gre za javne ali nejavne dokumente/podatke z osebnimi podatki ali nejavne dokumente z drugimi varovnimi podatki (besedila);

- proces upravljanja podatkovnih tokov mora podatek o javnosti ali nejavnosti dokumentov/podatkov (besedil) (osebni podatki, drugi varovani podatki) prenesti skupaj z dokumenti (besedili) v dokumentno bazo in naprej v vektorsko bazo; če gre besedilo v obdelavo anonimizacijskega servisa, besedilo dobi oznako javno-anonimiziran, tako da so v skladišču besedil (podatkovni bazi) in vektorski bazi besedila označena z javen, javen-anonimiziran, nejaven);

- izvajalec mora vzpostaviti proces/storitev anonimizacije besedil, ki uporabnikom omogoča, da dokumente (besedila) med prenosom iz distribucijskega okolja v dokumentno bazo predhodno pošljejo v obdelavo anonimizacijskem servisu na zahtevo uporabnika ali samodejno (glede na oznako nejavno-osebni podatki), tako da so anonimizirana besedila v skladišču besedil (dokumentni bazi in vektorski bazi) uvrščena med besedila z oznako javen-anonimiziran; podprte morajo biti vsaj osnovne značilke z možnostjo dodajanja in prilagajanja značilk (imena, priimki, naslovi, datumi, telefonske številke, elektronski naslovi, spletni naslovi, IP številke, enolični identifikatorji (davčna številka, EMŠO, bančni računi, številke bančnih in kreditnih kartic); storitev mora podpirati vsaj uporabo regularnih izrazov in prepoznavanja imenovanih entitet (NER), lahko pa uporablja tudi naprednejše načine obdelav za anonimizacijo;

- vzpostavljeni morajo biti procesi upravljanja vektorske baze (oz. ustrezne druge komponente), tako da se posodablja glede na skladišče podatkov in je optimizirano za hitre ter kakovostne rezultate z ustreznimi metapodatki za sledenje rezultatom in druge kontekstualne informacije; omogočati mora upravljanje glede na pravice dostopa po organih, podatkovnih virih in uporabnikih;

- vzpostavljeni morajo biti procesi upravljanja učenja platforme UI s strani uporabnikov, da se odzivi ustrezno obdelajo, shranijo in če je ustrezno, vključijo v logiko platforme UI (npr. vektorska baza) ob ustreznem času;

- glede na uporabniške zahteve je možna uporaba velikih jezikovnih modelov za interpretacijo vprašanja (poizvedbe) in podajanje odgovora, samo iskanje oz. analiza pa poteka po notranjih zbirkah besedil (prek vektorske baze);

- vzpostavljeni morajo biti procesi upravljanja z jezikovnimi ali drugimi algoritmičnimi modeli, pri čemer mora biti odgovorjeno tudi na vprašanja možnosti zamenjave modela, ali uporabe več modelov glede na kontekst ali namen zahteve uporabnika (z orkestracijo različnih modelov glede na funkcijo oziroma rezultat, ki ga zahtevamo) ter ali in kako posodabljati model (baza znanja bo v vektorski bazi; ali je prilagajanje modela potrebno, je treba odgovoriti predvsem z vidika podajanja navodil modelu, orkestracije sistemskih in uporabniških navodil). Med procese upravljanja sodi tudi upravljanje z različnimi povezanimi komponentami v odnosu do LLM ali drugih modelov (npr. uporaba agentov oz. funkcij za izvrševanje konkretnih nalog ter orkestracija med agenti glede na informacijske zahteve uporabnikov oz. dana navodila za ravnanje s strani uporabnikov);

- vsi procesi upravljanja morajo biti beleženi v dnevnikih (revizijska sled-kdo, kaj, posamezni deli procesa, za kateri poslovni proces, podatki in kategorija podatkov);

- izdelava administratorskega vmesnika, prek katerga je možno pregledovati delovanje platforme UI (nadzorna plošča z analitiko posameznih komponent in celotne platforme), nadzirati in upravljati različne procese upravljanja posameznih komponent platforme UI (proces upravljanja podatkov in podatkovnih tokov (distribucija, dokumentna baza, vektorska baza, jezikovni model); proces upravljanja učenja platforme UI; proces upravljanja jezikovnih modelov in agentov);

- uporaba vektorske baze oziroma rešitve z enako funkcionalnostjo za interna besedila (+ vgraditveni/embedding model) skupaj z izbranimi metapodatki za boljši kontekst, iskanje, kategorije podatkov, tudi glede pravnih omejitev uporabe, torej za bazo znanja oz. zbirke besedil, na kateri izvajamo različne funkcije UI za iskanje, analizo in primerjavo besedil po vsebinski sorodnosti;

- uporaba vektorske baze in baze za besedila oziroma dokumente mora omogočati samostojno uporabo s strani posameznih organov, ki pomenijo samostojne in nepovezane prekate podatkov, razen če se lastniki oziroma skrbniki podatkov odločijo drugače;

- Platforma UI mora biti arhitekturno (programski vmesniki) razvita na način, da jo je mogoče vključiti v obstoječe aplikacije (spletne) državne uprave, ki podpirajo delovne naloge na določenem področju. Vhodni podatki iz aplikacij morajo brezšivno biti na voljo platformi UI, po drugi strani morajo biti rezultati analiz platforme UI ali seznami sorodnih posameznih delov besedila ali nabori besedil vključeni nazaj v aplikacije za kopiranje/lepljenje, pregledovanje, odpiranje na enostaven način prek uporabniškega vmesnika;

- arhitekturna zasnova platforme UI mora omogočati razširljivost/skalabilnost, prilagodljivost strojne in programske opreme za pohitritev najbolj zahtevnih analiz. Ob arhitekturni zasnovi je treba specificirati priporočljivo strojno opremo (npr. grafične procesorje, centralne procesorske enote, delovni spomin …);

- Platforma UI mora slediti, upoštevati in biti skladna z dokumentom Generične tehnološke zahteve (GTZ), mora biti interoperabilna z ter uporabljati obstoječe tehnologije v državni upravi:

  - IT gradniki, ki se uporabljajo pri razvoju rešitev v državni upravi (Smernice MDP za razvoj IT)

  - komunikacijsko vodilo: Apache Kafka;

  - dnevnik delovanja: Prometheus;

  - dokumentna baza: ElasticSearch;

  - SQL baza: Oracle;

  - Oblačne rešitve: Microsoft Azure in Microsoft AI Services ali primerljiva oblačna rešitev, ki mora imeti certifikat, ki potrjuje skladnost z varnostnimi in zakonskimi standardi (npr. ISO/IEC 27018, smernice ISO/IEC 27017 s standardom upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001).

Izvajalec mora upoštevati obstoječe procese naročnika pri nameščanju novih verzij aplikacije v testno in produkcijsko infrastrukturno okolje naročnika (predaja kode in dokumentacije v naročnikov repozitorij kode in dokumentacije – subversion software (SVN), izvedba varnostnih pregledov kode in aplikacije ter po potrebi penetracijskih ali obremenitvenih testov) skladno z dokumentom GTZ.

    - Aktivnost 3:  Usposabljanje uporabnikov

V okviru te aktivnosti se izvaja usposabljanje uporabnikov iz posameznih državnih organov za samostojno delo s posameznim podatkovnim virom glede na vlogo uporabnika, ki bo določena tekom razvoja javne in zasebne platforme.

Aktivnost obsega naslednje podaktivnosti za javno in zasebno platformo:

- oblikovanje načrta usposabljanja uporabnikov;

- usposabljanje poteka praviloma preko MS Teamsov ali podobne platforme;

- priprava elektronskih gradiv za usposabljanja za različne uporabnike;

- izvedba usposabljanj za uporabnike ob integraciji podatkovnega vira (minimalno 6x);

- izvedba usposabljanj za nove uporabnike že integriranega podatkovnega vira (največ 2x letno);

- izvedba usposabljanj za administratorje platforme UI (minimalno 6x);

- izvedba usposabljanj za administratorje integriranih podatkovnih virov (minimalno 3x);

- obdelani posnetki usposabljanj (samo funkcionalni deli posnetkov so vključeni),

- posebno učno gradivo (podroben in praktičen prikaz uporabe posameznih funkcionalnosti in komponent) v elektronski obliki za naročnika z vključitvijo v platfromo za enostaven dostop s strani uporabnikov.

Storitve se izvajajo izključno na podlagi vnaprejšnjega pisnega naročila s strani naročnika, v katerem so definirani vsebina, obseg in rok za realizacijo naročila. Če izvajalec izvede storitev brez naročila naročnika, nosi stroške izvedbe sam.

Osnova za plačilo je obojestransko podpisan prevzemni zapisnik, ki vsebuje poročilo o dejansko opravljenem delu in izdelkih.

    - Aktivnost 4: Osnovno vzdrževanje

V okviru te aktivnosti se smiselno izvajajo naslednje podaktivnosti:

javna platforma in zasebna platforma

- zagotavljanje ustrezne razpoložljivosti, odzivnosti in usposobljenosti sodelujočih kadrov za sodelovanje z naročnikom, sistemsko službo ter drugimi partnerji;

- vzdrževanje testnega in uvajalnega/predprodukcijskega okolja, stroški povezav v državno omrežje – hitro komunikacijsko omrežje (HKOM), uporaba sistema SVN;

- Izvajanje administrativnih in skrbniških nalog, povezanih z izvajanjem pogodbe;

- vzdrževanje kode in ažurnosti dokumentacije sistema (tehnične in uporabniške - odlaganje zadnje verzije kode in dokumentacije v SVN naročnika skladno z GTZ);

- redno preverjanje pravilnosti in optimalnosti delovanja platforme UI preko dnevniških datotek in standardnih orodij ter obveščanje naročnika v primeru zaznanih posebnosti;

- redno preverjanje pravilnosti delovanja platforme UI, njenih komponent, podatkovnih tokov in povezav z zunanjimi sistemi;

- strokovna pomoč in podpora uporabnikom platforme UI glede tehničnih nepravilnosti in napak;

- nameščanje novih verzij in nadgradenj platforme UI oz. posameznih komponent, ki poteka na daljavo v sodelovanju s sistemskimi inženirji;

- posodabljanje platforme UI oz. posameznih komponent z novimi verzijami, ki poteka na daljavo v sodelovanju s sistemskimi inženirji;

- oblikovanje in podajanje predlogov, rešitev za optimizacijo delovanja;

- redna poročila o delovanju platforme UI.

Podaktivnosti iz te točke začne izvajalec izvajati takoj po izvedeni prvi produkcijski namestitvi platforme UI (za prvega uporabnika) in se izvaja kontinuirano v času trajanja pogodbe.

Način obračunavanja storitev iz te kategorije je dogovorjeni fiksni mesečni znesek oz. pavšal. Naročanje skrbnika ni potrebno. Obvezno je redno mesečno pisno poročanje o dejansko opravljenem delu, njegovi vsebini in obsegu ter dejanskih stroških iz tega naslova. Poročilo o opravljenem delu, potrjeno s strani naročnika, je podlaga za izplačilo.

2.1.6 Aktivnost 5: Podpora naročniku

V okviru te aktivnosti se izvajajo naslednje podaktivnosti:

javna platforma in zasebna platforma

- Sodelovanje z naročnikom in sistemsko službo ter z drugimi poslovnimi partnerji naročnika v primeru medsebojno povezanih in odvisnih sistemov;

- Odprava motenj pri delovanju in uporabi platforme UI (diagnostika, reševanje, koordinacija in obveščanje), izredni tehnični posegi na platformi UI, aplikacijah, modelih, drugih komponentah in podatkovnih zbirkah ter bazah, glede na zahteve naročnika.

Storitve se izvajajo izključno na podlagi vnaprejšnjega pisnega naročila s strani naročnika, v katerem so definirani vsebina, obseg in rok za realizacijo naročila. Če izvajalec izvede storitev brez naročila naročnika, nosi stroške izvedbe sam.

Storitve se obračunajo glede na dejansko opravljeno delo in glede na dogovorjeno ceno dela. Osnova za plačilo je obojestransko podpisan prevzemni zapisnik s poročilom o dejansko opravljenem delu (kdo, kaj, kdaj, koliko in zakaj je delal).

2.1.7 Aktivnost 6: Nadgradnje in spremembe platforme UI

V okviru te aktivnosti se izvajajo naslednje podaktivnosti:

javna platforma in zasebna platforma

- prilagajanje in nadgrajevanje funkcionalnosti platforme UI z uporabo algoritmov umetne inteligence ter izboljševanje njenih lastnosti delovanja in uporabnosti glede na vsebinske in tehnične zahteve naročnika;

- prilagajanje platforme UI glede na spremembe sistemskega okolja in operacijskega sistema ter glede na potrebe ostalih povezanih informacijskih sistemov;

- različne spremembe na platformi UI, preko uporabniškega vmesnika ali s posebnimi orodji, prilagoditve, nastavitve, parametrizacija, spremembe predprocesiranja podatkov in priprave podatkov za analize in uporabo v modelih (UI), spremembe konfiguracije, posegi na bazi ali v zvezi z modelom, migracije podatkov, učenje in potrjevanje rešitev,

- dograditve platforme UI v primeru sprememb povezanih sistemov;

- priprava statističnih in analitičnih izdelkov, izdelava nadzorne plošče, ki bi prikazovala statuse delovanja določenih komponent platforme UI;

- integracija platforme UI z drugimi informacijskimi sistemi (npr. evidenca dokumentarnega gradiva, eUprava, GOV.si…);

- načrt izvedbe naročila za posamezno računalniško storitev za nadgradnjo;

- nadgradnje vključenih podatkovnih virov glede na potrebe uporabnikov;

- preverjanje delovanja na različnih tehnoloških okoljih, preučevanje tehnoloških novosti povezanih s platformo UI (komponentami) ter priprava predlogov in ukrepov izboljšanja zanesljivosti in optimalnosti njenega delovanja;

- komunikacija in usklajevanje z naročnikom in uporabniki glede možnih nadgradenj vzdrževane programske opreme;

- sodelovanje pri analizi in pripravi podrobnih tehničnih implementacijskih specifikacij uporabniških zahtev za dodajanje novih in izboljšanje obstoječih funkcionalnosti programske opreme.

Storitve iz te kategorije se izvajajo izključno na podlagi vnaprejšnjega pisnega naročila s strani naročnika, v katerem so definirani vsebina, obseg in rok za realizacijo naročila. Če izvajalec izvede storitev brez naročila naročnika, nosi stroške izvedbe sam.

Osnova za plačilo je obojestransko podpisan prevzemni zapisnik, ki vsebuje poročilo o dejansko opravljenem delu in izdelkih ter odloženo popolno in dokumentirano izvorno kodo v SVN, skupaj s celotno posodobljeno dokumentacijo (namestitveno, tehnično in uporabniško).

Pri razvoju platforme UI (aktivnosti 1, 2 in 6) je treba upoštevati podprte zbirke besedil in funkcionalnosti projekta »Raziskave in razvoj semantičnega analizatorja« in Koncepta arhitekturne in funkcionalne zasnove informacijske rešitve za semantično obravnavo naravnega jezika z umetno inteligenco (Priloga 1)

Razvoj mora slediti GTZ in Smernicam MDP za razvoj rešitev IT. Pri oblikovanju rešitve je treba upoštevati tudi skladnost z zakonodajo, zlasti z Aktom o umetni inteligenci, Splošno uredbo o varstvu podatkov, Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah.

3. PROJEKTNA ORGANIZACIJA

Naročnik bo sodeloval z izvajalcem pri izvedbi projekta. Projektna skupina izvajalca mora biti sestavljanja skladno z razpisnimi zahtevami naročnika.

Naročniku bo usklajeval in koordiniral potek projekta in razreševal probleme z vodjem projekta na strani izvajalca, redno vršil nadzor nad delom izvajalca, pripravljal poročila ter poročal vodstvu naročnika. Vsa naročila po tem javnem naročilu in nalaganja programske kode bodo potrjena s strani naročnika.

Izvajalec mora plan izvedbe z naročnikom redno usklajevati, vendar spremembe ne veljajo brez potrditve naročnika.

Projektni vodja izvajalca in naročnik se enkrat tedensko oz. po potrebi sestaneta na delovnem sestanku za pregled odprtih zadev in uskladitev nadaljnjih korakov. Sestanki lahko potekajo na MS Teams ali podobni platformi. Izvajalec posreduje zapisnike naročniku. Prav tako izvajalec vodi zapisnike vseh delovnih sestankov v okviru projekta in jih posreduje naročniku.

Projekt mora biti voden skladno s sodobnimi metodološkimi pristopi, ki izhajajo iz dobrih praks oz. uveljavljenih standardov agilnega projektnega načina dela, ki zagotavljajo nenehno sprotno prilagajanje načina izvedbe in podrobno načrtovanje manjših izvedbenih ciklov (snovanje, priprava, izvedba in zaključek) glede na trenutno dosežene rezultate ter usmerjenost v uporabnika.

Okvirni terminski načrt (v mesecih):

|  |  | Začetek |  | Konec | Začetek | Konec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OPIS AKTIVNOSTI | Javna platforma UI |  |  | Nejavna / zasebna platforma UI |  |
| 1 | Podpis pogodbe | t | t+48 |  | t | t+48 |
| 2 | Aktivnost 1: Razvoj, vzpostavitev in konfiguracija platforme UI | t | +6 |  | t | +12 |
| 3 | - Aktivnost 1: 1. del – arhitekturni načrt/PZI | t+1 teden | +1 |  | t+1 teden | +6 |
| 5 | - Aktivnost 1: 2. del - razvoj | t+1 | +5 |  | t+6 | +6 |
| 6 | Aktivnost 2: Integracija podatkovnih virov | t+6 | +36 |  | t+12 | +30 |
| 7 | Aktivnost 3: Usposabljanje uporabnikov | t+9 | +31 |  | t+17 | +25 |
| 8 | Aktivnost 4: Osnovno vzdrževanje | t+9 | +39 |  | t+12 | +36 |
| 9 | Aktivnost 5: Podpora naročniku | t+3 | +45 |  | t+8 | +40 |
| 10 | Aktivnost 6: Nadgradnje in spremembe platforme UI | t+6 | +36 |  | t+12 | +30 |

Natančen terminski načrt, v okviru končnih rokov in veljavnosti pogodbe, uskladita in določita naročnik in izvajalec po podpisu pogodbe.

Priloge:

- Koncept arhitekturne in funkcionalne zasnove informacijske rešitve za semantično obravnavo naravnega jezika z umetno inteligenco

Po potrebi tudi za izvajanje skladnosti z Uredbo o umetni inteligenci. Uredba (EU) 2024/1689 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2024 o določitvi harmoniziranih pravil o umetni inteligenci in spremembi uredb (ES) št. 300/2008, (EU) št. 167/2013, (EU) št. 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 in (EU) 2019/2144 ter direktiv 2014/90/EU, (EU) 2016/797 in (EU) 2020/1828 (Akt o umetni inteligenci)

Več inforamcij na povezavi: https://nio.gov.si/products/semanticni%2Banalizator%2Bbesedil

https://nio.gov.si/products/semanticni%2Banalizator%2Bbesedil?release=4.0

https://nio.gov.si/products/semanticni%2Banalizator%2Bbesedil?release=4.0

https://nio.gov.si/nio/asset/dokument+genericne+tehnoloske+zahteve+gtz-743

https://nio.gov.si/nio/asset/smernice+mju+za+razvoj+informacijskih+resitev-768

https://nio.gov.si/products/dokument%2Bgenericne%2Btehnoloske%2Bzahteve%2Bgtz?release=1.3

https://nio.gov.si/products/smernice%2Bmju%2Bza%2Brazvoj%2Binformacijskih%2Bresitev?release=1.1

Več inforamcij na povezavi: https://nio.gov.si/products/semanticni%2Banalizator%2Bbesedil