- Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SIDG d.o.o.), Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, matična številka: 7035845, ID za DDV: SI75204878, TRR: SI56 0292 2026 1894 466, ki jo zastopata mag. Marko Matjašič, glavni direktor, ter dr. Aleš Kadunc, direktor (v nadaljevanju: naročnik

- Izvajalec sečnje in spravila (dalje: izvajalec sečnje)

- Izvajalec gojitvenih in varstvenih del ter vseh drugih del, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij (dalje: izvajalec drugih del)

- Izvajalec gradnje in vzdrževanja gozdne infrastrukture (dalje: izvajalec gradnje)

- Izvajalec nakladanja, prevoza in raztovora (dalje: izvajalec prevoza)

- Izvajalec izdelave in prevoza sekancev

Osebe pod točkami 2., 3., 4., 5. in 6. skupaj tudi: izvajalci

sklepajo naslednji

# PISNI SPORAZUM

o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnih deloviščih pogodbenih strank

  - člen

Pogodbene stranke so sporazumne da:

- vsaka izmed njih izvaja svoje storitve na območju posameznih skupnih delovišč, ki so/bodo organizirana v gozdovih in drugih ne gozdnih površinah, pri čemer:

- naročnik izvaja nadzor nad izvajanjem del vseh ostalih pogodbenih strank kot njegovih izvajalcev v postopkih oddaje posameznega javnega naročila in dejavnost izmere ter razvrščanja gozdno lesnih sortimentov v kakovostne razrede (dalje: klasiranje) posekanih gozdno lesnih sortimentov (dalje: GLS);

- izvajalec sečnje za naročnika izvaja storitve sečnje, spravila, ureditve sečišča in izdelave gozdnega reda;

- izvajalec drugih del za naročnika izvaja storitve gojitvenih in varstvenih del ter vseh drugih del, ki so potrebna za zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij;

- izvajalec gradnje za naročnika izvaja storitve gradnje in vzdrževanja gozdnih prometnic, razen vzdrževanja gozdnih cest;

- izvajalec cestnega prevoza za naročnika izvaja storitve nakladanja posekanih gozdno lesnih sortimentov na prevozno sredstvo, prevoz in raztovor le teh, izvajalec železniškega prevoza pa za naročnika izvaja storitve prevoza gozdno lesnih sortimentov;

- vsaka izmed pogodbenih strank poleg navedenih izvaja tudi druge naloge, ki so med naročnikom in vsako izmed ostalih pogodbenih strank opredeljene v pogodbi o izvedbi javnega naročila;

- da se ta sporazum sklepa na podlagi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11-dalje: ZVZD-1), saj morajo pogodbene stranke zaradi narave opravljanja navedenih dejavnosti na skupnem delovišču skleniti pisni sporazum, v katerem dogovorijo skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

  - člen

Opredelitev osnovnih pojmov

Delovišče po tem sporazumu je vsakokratno delovišče, definirano z GGO/GGE/oddelek/odsek, ki je opredeljeno v pogodbi med naročnikom in vsako izmed pogodbenih strank, sklenjeno v postopku javnega naročanja ali v aneksu k tej pogodbi.

Pogodbene stranke so dolžne vsaka zase svoje evidence iz prejšnjega odstavka voditi tako, da bo iz podatkov razvidno najmanj:

- poimensko katera fizična (zaposleni delavec, delavec pogodbenega partnerja itd.) oz. pravna oseba (slednje se nanaša na podizvajalce oz. druge pravne osebe kot pogodbene partnerje vsake izmed pogodbenih strank) na delovišču iz prejšnjega odstavka izvaja storitve;

- čas pričetka, zaključka in morebitne prekinitve izvajanja storitev na tem delovišču za vsako izmed pogodbenih strank.

Posamezno skupno delovišče (dalje: skupno delovišče) je tisto območje delovišča iz prejšnjega odstavka tega člena, kjer se pri izvajanju svojih storitev (neposredno ali posredno prek podizvajalcev oz. drugih pogodbenih partnerjev) srečata dve ali več izmed pogodbenih strank oz. se pogodbena stranka priključi delovnemu procesu ene ali več pogodbenih strank na tem delovišču. Skupno delovišče je torej območje, kjer storitve po tem sporazumu izvaja delovno osebje dveh ali več pogodbenih strank, ter kjer se praviloma nahaja in uporablja tudi delovna mehanizacija ter delovni pripomočki dveh ali več pogodbenih strank, zaradi česar je potrebno dogovoriti skupna pravila glede ukrepov za varne in zdrave delovne razmere.

Termin »delovno osebje« zajema vse osebe, za katere je vsaka izmed pogodbenih strank po splošno veljavnih predpisih dolžna zagotavljati varnost in zdravje pri delu ( 1. točka 3. člena ZVZD-1).

Pogodbene stranke storitve po tem sporazumu na skupnem delovišču lahko (v kolikor je to skladno s pogodbo o izvedbi posameznega javnega naročila) opravljajo s pomočjo drugih pravnih oz. fizičnih oseb (dalje: podizvajalci). Ti podizvajalci so skladno s splošno veljavnimi predpisi iz naslova delovno pravne zakonodaje sami zavezani zagotavljati varne in zdrave razmere pri delu za svoje delovno osebje, ter so za to tudi v celoti odgovorni. Zaradi same narave dela morajo na skupnem delovišču vse ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu po temu sporazumu izvajati vse pogodbene stranke oz. vsi prisotni na vseh delovnih mestih usklajeno in koordinirano. Pogodbene stranke izrecno prevzamejo obveznost, da bodo s svojimi podizvajalci sklenile ustrezne pogodbe oz. sporazume, s katerimi jih bodo zavezale k spoštovanju obveznosti glede varnosti in zdravja pri delu ter smiselno celotne vsebine tega sporazuma. Za opustitev te dolžnosti so pogodbene stranke same neposredno odgovorne za vse posledice, ki iz tega izvirajo.

Ta sporazum se sklepa in velja za vsa skupna delovišča, opredeljena v 1., 2. in 3. odstavku tega člena.

Šteje se, da so pogodbene stranke prisotne na skupnem delovišču tedaj, ko je na skupnem delovišču njihovo delovno osebje, ko na tem delovišču izvajajo delo in / ali imajo na tem delovišču sredstva za delo in drug material, zaradi česar so v tem času dolžne spoštovati določila tega sporazuma.

3. člen

Pogodbene stranke so sporazumne, da je vsaka izmed njih na skupnem delovišču dolžna sama zase zagotoviti izvajanje predpisanih nalog oz. veljavnih predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu in vse splošno veljavne varnostne ukrepe, normative in standarde ter izvajati ukrepe varstva pred požarom, vse z namenom, da se zagotovijo varne in zdrave delovne razmere, varno in zdravo delovno okolje in posledično varno delo vsega delovnega osebja na skupnem delovišču. Svoje delovno osebje je vsaka izmed pogodbenih strank dolžna seznaniti z vsebino tega sporazuma. Šteje se, da je na skupnem delovišču zagotovljeno varno delo tedaj, ko so dosledno izvajana določila tega sporazuma, ZVZD-1 in vseh ostalih veljavnih predpisov izdanih na njegovi podlagi, ter so upoštevani normativi, standardi in tehnični predpisi, ter ko delovno osebje ob ustrezni strokovni usposobljenosti, delovni in zdravstveni sposobnosti pri opravljanju dela dosledno uporablja predpisano in brezhibno osebno varovalno opremo ter izvaja delo na pravilen in varen način. Pri izvrševanju obveznosti po tem sporazumu so si pogodbene stranke dolžne medsebojno pomagati.

Pod domet obveznosti po tem sporazumu vsake izmed pogodbenih strank spadajo vse osebe, ki so v 4. odstavku 2. člena tega sporazuma opredeljene kot delovno osebje in njihova delovna oprema - mehanizacija ter delovni pripomočki (dalje: sredstva za delo). V zvezi s podizvajalci ali drugimi pogodbenimi partnerji je vsaka izmed pogodbenih strank odgovorna tako za njihovo izbiro, kot tudi za kvaliteto opravljenih storitev, zato je vsaka izmed pogodbenih strank neposredno odgovorna tudi za spoštovanje zahtev veljavnih predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu in zahtev tega sporazuma.

Delovno osebje vsake izmed pogodbenih strank, ki dejansko izvaja dela na skupnem delovišču, mora biti strokovno usposobljeno za delo, ki ga opravlja, kot to zahteva veljavna zakonodaja.

V primeru pojava večjega tveganja za varnost in zdravje pri delu, morajo biti izpostavljene osebe še dodatno poučene o nevarnostih in tveganjih ter posebnih varnostnih ukrepih na posameznem skupnem delovišču, pri čemer je za izvedbo vseh aktivnosti v ta namen za svoje delovno osebje odgovorna posamezna pogodbena stranka.

4. člen

Izvajalec sečnje je praviloma večino časa izvajanja svojih storitev na delovišču sam, prav tako kot izvajalec drugih del, izvajalec gradnje in izvajalec prevoza. V primerih, kot jih določa dokumentacija javnih naročil SEC, GRA, GOJ in PRE, so lahko na delovišču prisotni različni izvajalci sečnje, izvajalci drugih del ali izvajalci gradnje ali pa več od naštetih pogodbenih strank.

V kolikor se z deli, ki jih izvaja izvajalec gradnje ter z deli, ki jih izvaja izvajalec sečnje z vidika naročnika zelo mudi, je možna tudi istočasna prisotnost izvajalca gradnje in izvajalca sečnje na skupnem delovišču, vendar se praviloma dejavnost izvajalca gradnje zaključi še preden svojo dejavnost na istem delovišču prične izvajalec sečnje.

Izvajalec cestnega prevoza svojo dejavnost opravlja ob in na kamionski cesti oz. na mestu, kjer so začasno skladiščeni GLS, začasnih in stalnih skladiščih, ter na železniškem območju. Izvajalec prevoza se v delovni proces na skupnem delovišču vključuje neprestano, ko za naročnika obstaja potreba po storitvah, ki jih izvaja. V primerih, ko se prodaja GLS vrši na kamionski cesti, se v proces nakladanja in prevoza vključujejo tudi kupci GLS. Izvajalec del na železniškem območju, je s svojimi delavci dolžan svoje storitve izvajati na varen način, brez ogrožanja drugih izvajalcev ali zaposlenih v Skupini SŽ. Pri tem je potrebno upoštevati naslednje zahteve:

- dosledno mora upoštevati veljavne predpise in ukrepe zakonodaje s področja varnega in zdravega dela,

- upoštevati predpise notranjega transporta, omejitve hitrosti, prometne znake, transportne poti in določena mesta za parkiranje (vsaj 2,5 m od osi tira),

- upoštevati označbe in morebitne ovire zaradi drugih vzdrževalnih del pri dostopu na železniško območje,

- pri nakladanju, razkladanju vagonov je prepovedano poseganje v normalni svetli profil sosednjega tira (dovoljeno do stranice oz. ročic vagona),

- upoštevati prepoved gibanja po območjih, ki niso v delokrogu izvajanja njegovih storitev,

- delavcem je prepovedano vsakršno poseganje v objekte, delovne naprave in instalacije, ki niso predmet njihovega  dela,

- uporabljati osebno varovalno opremo, ki je potrebna pri opravljanju dela oz. je za to območje predpisana (zaščitni čevlji, visoko vidna oblačila).

PREPOVEDANO IN  SMRTNO NEVARNO je približevanje delom voznega omrežja (VO) pod napetostjo 3000 V na razdaljo, manjšo od 1250 mm!

Delovni stroji (dvigala, bagri) se ne smejo približati vodnikom pod napetostjo 3000 V na razdaljo, ki je manjša od 3m.

Naročnik  vseh storitev, ki jih izvajajo ostale pogodbene stranke je na delovišču lahko občasno prisoten zaradi kontrole nad izvajanjem pogodbenih dejavnosti, zaradi prevzemov delovišč ter tudi zaradi izvajanja izmere in vrednotenja GLS ter sledenja drugih s pogodbo določenih medsebojnih obveznosti.

5. člen

SPLOŠNE OBVEZNOSTI

Izvajanje pogodbenih storitev vsake izmed pogodbenih strank in vseh pogodbenih strank skupaj na skupnem delovišču mora biti organizirano tako, da delovno osebje in sredstva za delo ene pogodbene stranke ne ogroža delovnega osebja in sredstev za delo druge pogodbene stranke ter, da tudi ne ogroža tretjih oseb, ki se občasno zadržujejo oz. gibljejo na območju posameznega skupnega delovišča.

Ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu po tem sporazumu je na skupnem delovišču dolžno izvrševati vse delovno osebje vsake izmed pogodbenih strank in vsi sodelujoči podizvajalci ali drugi pogodbeni partnerji vsake izmed pogodbenih strank.

Vsa potrebna komunikacija na skupnem delovišču poteka v slovenskem jeziku.

Pogodbene stranke so dolžne varovati osebne podatke o osebah, ki so po tem sporazumu dolžne izvajati naloge v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu.

6. člen

## VODJA DEL - NOTRANJE RAZMERJE

Za nadzor nad izvrševanjem ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču, za oddajo navodil svojemu delovnem osebju (oz. delovnemu osebju svojega delodajalca) in za sprejem potrebnih ukrepov glede varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču je za vsako izmed pogodbenih strank odgovoren njen zaposleni delavec, ki opravlja naloge vodje del oz. delovišča (dalje: vodja del).

Vodja del vsake izmed pogodbenih strank je dolžan poznati predpisane in dogovorjene obveznosti, ki veljajo za njegovega delodajalca glede zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču. Vodja del vsake izmed pogodbenih strank je dolžan pri svojem ravnanju po tem sporazumu upoštevati tudi usmeritve osebe, ki za vsako izmed pogodbenih strank opravlja naloge strokovnega delavca za varnost in zdravje pri delu skladno z določili ZVZD-1 .

Vodja del vsake izmed pogodbenih strank je na skupnem delovišču osebno prisoten praviloma občasno, zaradi izvajanja kontrolnih ogledov, lahko pa tudi stalno, vse v odvisnosti od organizacije delovnega procesa posamezne pogodbene stranke. Delovno osebje vsake izmed pogodbenih strank mora biti seznanjeno s pristojnim in odgovornim vodjem del ter mora imeti z njim vzpostavljen nedvoumen kontakt. Slednji pa mora biti  delovnemu osebju na razpolago za nudenje strokovnega svetovanja in podpore, morebitnih usmeritvenih navodil ter v namene reševanja vseh operativnih vprašanj iz naslova načrtovanja, organizacije in izvajanja nalog delovnega osebja.

Vodja del vsake izmed pogodbenih strank je dolžan svojega delodajalca pred začetkom delovnega procesa, pri katerem obstajajo večje nevarnosti za nezgode in poklicne bolezni, o teh delih obvestiti z namenom, da delodajalec lahko po presoji konkretnih okoliščin izpolni svojo zakonsko dolžnost obveščanja inšpekcije dela, skladno z ZVZD-1

Vsaka izmed pogodbenih strank mora svoje evidence voditi na način, da bo iz podatkov v vsakem trenutku poimensko razvidno, kateri vodja del je odgovoren za konkretno skupno delovišče.

Vodje del so za vsako izmed pogodbenih strank razvidni iz seznama, ki je kot priloga sestavni del tega sporazuma oz. iz dokumentacije posameznega javnega naročila, ki se oddaja v drugi fazi javnih naročil SEC, GRA, GOJ in PRE. Morebitne spremembe v zvezi s tem so pogodbene stranke dolžne naročniku sporočati kontinuirano in nemudoma po spremembi.

7. člen

## VODJA DEL - ZUNANJE RAZMERJE

Vodje del vsake izmed pogodbenih strank so pred pričetkom in v teku izvajanja del na skupnem delovišču dolžni med seboj (torej na nivoju vodij del) in z osebo iz 1. odstavka 8. člena tega sporazuma medsebojno usklajevati potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču in na mejah delovišča.

V ta namen se vodje del pred pričetkom del na skupnemu delovišču po potrebi usklajujejo z osebo iz 5. odstavka 8. člena, ter tej osebi tudi predstavijo svoj program ukrepov oz. navodil za dosego varnosti in zdravja pri delu.

8. člen

## OSEBA ZA USKLAJENO IZVAJANJE UKREPOV DOLOČENIH S PISNIM SPORAZUMOM IN POOBLAŠČENI STROKOVNI DELAVEC ZA VARNOST PRI DELU

Na podlagi 3. odstavka 39. člena ZVZD-1 so pogodbene stranke dolžne sporazumno določiti delavca, ki zagotavlja usklajeno izvajanje ukrepov določenih s pisnim sporazumom.  (dalje: oseba za usklajeno izvajanje ukrepov). Pogodbene stranke se na osnovi navedenega dogovorijo, da bo predmetno funkcijo za skupno delovišče venomer opravljal delavec naročnika.

Oseba za usklajeno izvajanje ukrepov je na terenu prisotna praviloma občasno, v neodvisnosti od organizacije delovnega procesa naročnika. Delovno osebje in vodje del vsake izmed pogodbenih strank morajo biti seznanjeni s pristojno in odgovorno osebo za usklajeno izvajanje ukrepov ter morajo imeti z njim vzpostavljen nedvoumen kontakt.

Oseba za usklajeno izvajanje ukrepov določenih s pisnim sporazumom na skupnem delovišču praviloma ni oseba v vlogi strokovnega delavca.

Naročnik mora svoje evidence voditi na način, da bo iz podatkov v vsakem trenutku nedvoumno razvidno katera oseba za predmetno skupno delovišče izvaja naloge usklajenega izvajanja ukrepov določenih s pisnim sporazumom.

Pogodbene stranke so sporazumne, da lahko vsaka zase strokovne naloge v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu prenese tudi na zunanje strokovne službe, ki imajo dovoljenje za delo po ZVZD-1 (dalje: pooblaščeni strokovni delavci za varnost pri delu). Strokovni delavci za varnost pri delu po vsebini posameznega pisnega sporazuma izvajajo usmerjevalne in svetovalne funkcije, pri čemer so vodjem del in osebam za usklajeno izvajanje ukrepov v pomoč v vseh primerih, ko to potrebo vodje del in osebe za usklajeno izvajanje ukrepov izrazijo same ali jo strokovni delavci za varnost pri delu prepoznajo ob kontrolah na delovišču.

Oseba za usklajeno izvajanje ukrepov in pooblaščeni strokovni delavec za varnost pri delu so za vsako izmed pogodbenih strank razvidni iz seznama, ki je kot priloga sestavni del tega sporazuma oz. iz dokumentacije posameznega javnega naročila, ki se oddaja v drugi fazi javnih naročil SEC, GRA, GOJ in PRE. Morebitne spremembe v zvezi s tem, so pogodbene stranke dolžne naročniku javljati kontinuirano nemudoma po spremembi.

9. člen

Delovno osebje vsake izmed pogodbenih strank je dolžno spoštovati usmerjevalna navodila svojega vodje del, vodje del vsake izmed pogodbenih strank pa so dolžni spoštovati usmerjevalna navodila osebe za usklajeno izvajanje ukrepov.

Naloge vodje del vsake izmed pogodbenih strank zajemajo zlasti:

- izvajanje stalnega poostrenega nadzora nad opravljanjem dela s strani delovnega osebja na skupnem delovišču,

- seznanjanje delovnega osebja z ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču,

- takojšne ukrepanje v razmerju do svojega delovnega osebja v primeru, da se dogovorjeni ukrepi ne upoštevajo (zahteva po takojšni odpravi nepravilnosti oz. pomanjkljivosti, odstranitev z delovišča in sicer tistega delovnega osebja, ki krši predpisane in dogovorjene varnostne ukrepe, v primeru ogrožanja varnosti prepoved nadaljevanja dela) ter

- skrb za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti.

Vodja del mora o izvršenih ukrepih iz prejšnjega odstavka nemudoma oz. najkasneje naslednji delovni dan obvestiti svojega delodajalca in osebo za usklajeno izvajanje ukrepov.

Vodja del ima tudi posebno pooblastilo, da takoj prekine delovni proces na skupnem delovišču v primeru, ko ugotovi, da je zaradi nastalih razmer resno ogroženo življenje in zdravje delovnega osebja ali tretjih oseb oziroma, da obstaja velika verjetnost poškodbe ali uničenje materialnih dobrin, ne glede na to kaj ali kdo je takšne razmere povzročil torej tudi v kolikor je to povzročilo delovno osebje ali sredstva za delo pogodbene stranke, ki ni delodajalec tega vodje del. Vodja del v takem primeru o prekinitvi delovnega procesa takoj obvesti osebo za usklajeno izvajanje ukrepov.

V kolikor vodja del opazi tretjo osebo, ki se zadržuje na ali ob delovišču je nemudoma dolžan osebo opozoriti na nevarnost,  ter zagotoviti, da se oseba umakne iz nevarnega območja!

Izvajalec sečnje in izvajalec gradnje sta dolžna opravljanje storitev po tem sporazumu na skupnem delovišču ustrezno označiti skladno z določili veljavnih predpisov.

10. člen

Naloge osebe za usklajeno izvajanje ukrepov na skupnem delovišču vključujejo zlasti:

- občasen nadzor skupnega delovišča, ter kontrolo izvajanja predpisanih in dogovorjenih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu;

- usklajevanje in seznanjane vodij del vsake izmed pogodbenih strank glede varnostih ukrepov in sprememb le teh;

- sodelovanje z vodji del, ter po potrebi s pooblaščenimi strokovnimi delavci vsake izmed pogodbenih strank;

- izvajanje logistične podpore pri medsebojnem obveščanju in informiranju vsega delovnega osebja, ki opravljajo dela na skupnem delovišču.

V primeru kršitev predpisanih ali dogovorjenih ukrepov oz. pravil in določil tehnično-varnostih predpisov in navodil, ima oseba za usklajeno izvajanje ukrepov tudi dolžnost takojšnega ukrepanja v smislu zavarovanja zdravja in življenja oseb in materialnih dobrin na skupnem delovišču. To velja v vseh primerih in do vseh, ki opravljajo delo na posameznem skupnem delovišču.

Oseba za usklajeno izvajanje ukrepov ima tudi pooblastilo, da odloča v primeru spora oziroma nejasnosti v zvezi z vsebino pisnega sporazuma med vodji del oz. med delovnim osebjem pogodbenih strank.

V kolikor oseba za usklajeno izvajanje ukrepov opazi tretjo osebo, ki se zadržuje na ali ob delovišču je nemudoma dolžna to tretjo osebo opozoriti na nevarnost ter zagotoviti, da se oseba umakne iz nevarnega območja.

Oseba za usklajeno izvajanje ukrepov mora o okoliščinah, ki so privedle do ukrepanja posameznega vodje del po 2. in 4. odstavku 9. člena tega sporazuma ustno obvestiti vodjo del pogodbene stranke, katere delovno osebje ali sredstva za delo so povzročili te okoliščine, ter te okoliščine opisati in predstaviti tudi izrečene ukrepe. Takoj, ko je to mogoče mora temu vodji del poslati tudi pisno obvestilo.

- člen

Naloge pooblaščenih strokovnih delavcev za varnost pri delu vsake izmed pogodbenih strank, zajemajo predvsem:

- izvajanje občasnih kontrol skupnega delovišča;

- sodelovanje ter usmerjanje vodje del tiste pogodbene stranke, s katero sodeluje kot strokovni sodelavec, ter po potrebi z osebo za usklajeno izvajanje ukrepov in sicer pri reševanju strokovnih vprašanj v vseh primerih, ko takšno potrebo ta oseba v zvezi s skupnim deloviščem izrazi sama ali pa ko takšno potrebo pooblaščeni strokovni delavec samodejno prepozna.

- člen

Vodje del, oseba za usklajeno izvajanje ukrepov določenih s pisnim sporazumom ter strokovni delavec za varnost in zdravje o svojih ugotovitvah sestavljajo zapise, ki predstavljajo dokazno gradivo.

- Člen

POŽARNO VARSTVO

Vodja del vsake izmed pogodbenih strank je dolžan delovno osebje svojega delodajalca seznaniti z vsemi ukrepi varstva pred požarom na skupnem delovišču.

Vse delovno osebje na območju skupnega delovišča mora brezpogojno upoštevati in izvajati predpisana pravila protipožarne preventive v smislu požarne ogroženosti naravnega okolja ter določila veljavne zakonodaje s področja varstva pred požarom. Javljanje požara je dolžan izvesti vsakdo izmed delovnega osebja oz. kdorkoli izmed drugih prisotnih oseb na delovišču, ki prvi opazi požar in sicer nemudoma, na center za obveščanje na številko:

## 112

Pred izvedbo kakršnih koli požarno nevarnih del (varjenje, rezanje ali kakršna koli uporaba odprtega ognja) je potrebno iz mesta kjer se bodo takšna dela izvajala, odstraniti vnetljive snovi in material, nadalje pa poskrbeti za stalno kontrolo in nadzor med izvajanjem del ter po opravljenih delih zagotoviti tudi požarno stražo. V kolikor je na delovišču potrebno opraviti kakršnokoli požarno nevarno delo, so dolžne osebe, ki neposredno izvajajo ta dela, o nameri izvedbe teh del obvestiti svojega vodjo del, ki poda usmeritvena navodila glede požarne varnosti po tem členu.

Med izvajanjem del je pogodbenim strankam prepovedano vnašati oz. dovažati nepotrebne oziroma odvečne lahko vnetljive snovi ter gorljiv material. Šteje se, da je vse navedeno nepotrebno oz. odveč tedaj, ko presega oceno običajnih oz. pričakovanih potreb ter snovi za delovanje delovnih sredstev. Nad vnosom in odlaganjem lahko vnetljivih snovi oz. materialov na skupno delovišče je potrebno vršiti stalen nadzor. Po vsakodnevnem zaključku del na skupnem delovišču je delovno osebje vsake izmed pogodbenih strank dolžno poskrbeti za odstranitev predmetnih snovi in materiala (tudi embalaže), ki ga  uporabljalo za opravljanje svojih delovnih nalog, sicer pa za red in ustrezno zavarovanje navedenega.

14. člen

PROMETNI REŽIM

Vožnja z vozili je na območju skupnega delovišča oz. v njegovi okolici dovoljena po gozdnih cestah in sicer z osebnimi, tovornimi ter dostavnimi vozili, katerih vozniki morajo med vožnjo upoštevati predpisan režim uporabe cest, nadalje pa tudi morebitna opozorila izvajalcev gozdarskih del na ali ob gozdnih cestah. Hitrost vozil morajo vozniki prilagoditi razmeram na in ob cesti, sama vozila pa so dolžni uporabljati skladno s predpisi, dovoljenji in tehničnimi specifikacijami teh vozil. Te obveznosti je dolžno spoštovati vse delovno osebje vsake izmed pogodbenih strank.

V vsakem primeru se morajo pogodbene stranke pri uporabi gozdne ceste na ali ob skupnem delovišču izogibati  delovnemu območju sredstev za delo ter upoštevati vrsto, način, intenziteto, čas in nujnost uporabe te ceste ali njene neposredne okolice s strani katere druge izmed pogodbenih strank ter pri tem med seboj komunicirati. Usklajevati se je dolžno vse delovno osebje predvsem pa vodje del in oseba za usklajeno izvajanje ukrepov, ki odloča tudi v primeru spora pogodbenih strank glede uporabe iste gozdne ceste oz. istega odseka ali ožjega dela ceste ob skupnem delovišču.

Vsaki izmed pogodbenih strank je, razen izjemoma ob drugačnem dogovoru, prepovedano parkiranje vozil in odlaganje  GLS ali drugega materiala na označenih rampnih prostorih ter vseh drugih  za namen izvedbe pogodbenih del  določenih površinah (delovne površine), kjer se že vrši obdelava oz. dodelava GLS ali kjer se nahajajo gozdarska sredstva za delo, predvsem gozdarska strojna in transportna oprema, vse s strani druge pogodbene stranke ali izvajalca del. Za začasno odlaganje  GLS, začasno parkiranje vozil ali odlaganje delovnih sredstev na zemljiščih, ki niso last Republike Slovenije in v upravljanju naročnika, je potrebno predhodno pridobiti soglasje lastnika.

Pri vsakokratnem gibanju in vožnji po gozdih prometnicah in skladiščnih površinah je dolžno delovno osebje vsake izmed pogodbenih strank posebno pozornost posvečati zložajem oblovine ter gozdarski strojni in transportni opremi, s katero se opravlja dodelava in obdelava GLS ter se vrši nakladanje, razkladanje, prevoz ali druga izvedbena dela s GLS. Prepovedano je zadrževanje oseb v delovnem oz. nevarnem območju delovanja gozdarske strojne opreme in transportnih sredstev.

Javljanje prometnih nesreč je dolžan izvesti vsakdo izmed delovnega osebja, ki je prisoten ob ali udeležen v dogodku  in sicer nemudoma, ko opazi morebitno prometno nesrečo na ali ob skupnem delovišču. Javljanje se izvede policiji na številko

113

15.člen

### PRVA POMOČ IN REŠEVANJE

Pogodbene stranke so sporazumne, da mora vsaka zase v času izvajanja del na skupnem delovišču, zagotavljati predpisan material in opremo za prvo pomoč na delovnem mestu.

Pogodbene stranke so sporazumne, da mora vsaka zase v času izvajanja del na skupnem delovišču zagotoviti prisotnost osebe, ki je usposobljena za izvajanje prve pomoči skladno z veljavnim pravilnikom, ki ureja organizacijo, material, in opremo za prvo pomoč na delovnem mestu.

Pogodbene stranke so sporazumne, da prevoz morebitnih ponesrečencev oz. poškodovancev do najbližje zdravstvene ustanove v primeru poškodbe oz. nezgode pri delu, zagotavljajo vse pogodbene stranke, vse v dometu razpoložljivih prevoznih sredstev, ki so na voljo na skupnem delovišču. V kolikor so prisotni, prevoz zagotavljajo vodje del oz. oseba za usklajeno izvajanje ukrepov. V kolikor je to mogoče ali bolj primerno oz. celo nujno (zaradi teže poškodb), so pogodbene stranke dolžne zaprositi za prevoz z reševalnim vozilom.

Javljanje težjih poškodb, pri katerih je potrebno reševanje ponesrečencev na kraju dogodka, se izvede najbližji zdravstveni ustanovi ali pa na center za obveščanje na številko :

112

Delovno osebje, vodja del posamezne pogodbene stranke in oseba za usklajeno izvajanje ukrepov si morajo pred pričetkom dela na skupnem delovišču pridobiti podatke o najbližji zdravstveni ustanovi in njenih kontaktnih podatkih.

16.člen

### DELOVNE NEZGODE, POŠKODBE PRI DELU

Vodja del vsake izmed pogodbenih strank je dolžan svojega delodajalca nemudoma oz. takoj ko je to mogoče, obvestiti o vsaki nezgodi pri delu. V zvezi z nezgodo mora pri delovnem osebju svojega delodajalca ter pri vseh ostalih prisotnih na skupnem delovišču, ki so bili v času nezgode na delovišču pridobiti podatke v zvezi z nezgodo ter svojemu delodajalcu nuditi vse potrebne informacije, da bo slednji lahko izpolnil svoje zakonske obveznosti glede prijave te nezgode in druge predpisane obravnave le te.

Dokumenti o delovni usposobljenosti, zdravstveni sposobnosti in ustreznih strokovnih kompetencah (usposobljenosti) delovnega osebja vsake izmed pogodbenih strank se nahajajo na sedežih pogodbenih strank.

Prinašanje in uživanje alkoholnih pijač ali drugih psihoaktivnih snovi je na skupnem delovišču strogo prepovedano.

Vodenje dnevnih evidenc prisotnosti na delu delovnega osebja na skupnem delovišču je stalna naloga vsake izmed pogodbenih strank.

17. člen

Pogodbene stranke so sporazumne, da se predmetni sporazum sklepa za čas do izvršitve vseh pogodbenih obveznosti zadnje izmed pogodb, ki bo med naročnikom in drugimi pogodbenimi strankami sklenjena v postopku oddaje posameznega javnega naročila.

Ta sporazum je sklenjen med vsemi pogodbenimi strankami na način, da obveznosti po tem sporazumu vsaka izmed pogodbenih strank zase prevzame s parafiranjem vsake strani tega sporazuma ter s podpisom in žigosanjem tega sporazuma. (v kolikor pogodbena stranka posluje z žigom) Vse navedeno pa je skupaj s predložitvijo tako izpolnjenega sporazuma po dokumentaciji o oddaji javnih naročil SEC, GRA, GOJ in PRE, obvezni pogoj.

Ta pisni sporazum je izdelan v enem originalnem izvodu, ki se hrani pri naročniku, sicer pa je sestavni del dokumentacije javnih naročil SEC, GRA, GOJ in PRE, zato ostale pogodbene stranke z njim že razpolagajo. Vsaka izmed pogodbenih strank je dolžna ta sporazum predložiti vsem osebam, ki so po tem sporazumu upravičene in dolžne izvajati naloge v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu na skupnem delovišču.

Ta sporazum je sestavni del pogodbe med naročnikom in vsako izmed pogodbenih strank tega sporazuma, sklenjeno v postopku oddaje posameznega javnega naročila.

Ta sporazum se lahko spreminja zgolj s sklenitvijo aneksa k temu sporazumu

Kočevje, dne__________                		                 Kraj in datum: _______________

NAROČNIK:                                                                   Izvajalec storitev:

Slovenski državni gozdovi, d.o.o.

____________________________                               _______________________

mag. Marko Matjašič, glavni direktor

____________________________

dr. Aleš Kadunc, direktor