Št.: 	404-6/2025-4

Datum: 	24. 10. 2025

NAROČNIK:

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT

Gortanova ulica 22

1000 Ljubljana

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javno naročilo z naslovom: Vzdrževanje, razvoj in gostovanje spletnih aplikacij Moj SLOfit, SLOfit in FitBack 2026 - 2030

Vrsta postopka: 		odprti postopek skladno s 40. členom ZJN-3

Povabilo k oddaji ponudbe

OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

Predmet javnega naročila je vzdrževanje, razvoj in gostovanje spletnih aplikacij Moj SLOfit, SLOfit in FitBack za obdobje od leta 2026 do leta 2030. V okviru predmeta javnega naročila je tako predvidena:

- migracija Moj SLOfit 2026/27: selitev s sedanje, že nekoliko zastarele platforme DNN+MSSQL na odprtokodno platformo (headless frontend, single-page frontend, Postgres SQL) in strežnike brez plačljivih licenc (Linux, Postgres),

- prenos SLOfit in FitBack 2026/27 (na nov, cenejši strežnik na isti DNN platformi),

- gostovanje aplikacij za obdobje 2026/30: vse tri aplikacije v prvem delu 2026 gostujejo na obstoječih strežnikih Humanfrog, v drugi polovici leta 2026 pa se prenesejo na drug, cenejši DNN strežnik (SLOfit in FitBack) oz. odprtokodni strežnik (mojSLOfit),

- tehnično vzdrževanje aplikacij 2026/30,

- dopolnilno vzdrževanje aplikacij 2026/30 in

- nadgradnje aplikacij 2026/30 (zlasti Moj SLOfit).

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3;  Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23-ZOPNN-F), UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

Predmet javnega naročila je: Vzdrževanje, razvoj in gostovanje spletnih aplikacij Moj SLOfit, SLOfit in FitBack 2026 - 2030

Delitev naročila na sklope: Ne, javno naročilo ni razdeljeno na sklope temveč se izvaja kot celovito javno naročilo.

Skrbno preverite, da ste prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika.

Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom:

| Stadij postopka | Datumi |
| --- | --- |
| Rok za postavitev vprašanj | do 13. 11. 2025 do 09:00 |
| Rok za predložitev ponudb | do 24. 11. 2025 do 09:00 |
| Odpiranje ponudb | 24. 11. 2025 ob 10:00 |

KONTAKTNA OSEBA

Kontaktna oseba: 	Sandra Škrgatić Bano

E-poštni naslov: 		sandra.skrgaticbano@fsp.uni-lj.si

Telefonska št: 		01 520 77 11

Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb na način:

- elektronska oddaja na URL: https://ejn.gov.si

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb preko informacijskega sistema e-JN, ki je dosegljiv na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnike opozarjamo, da naj si pravočasno zagotovijo vse potrebno (predvsem veljaven elektronski certifikat) za oddajo ponudbe v elektronski obliki in poskrbijo za pravočasno registracijo. Pojasnila v zvezi z navedenim, kot tudi Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI najdete na spletni strani Direktorata za javno naročanje http://www.djn.mju.gov.si/ejn-pogosta-vprasanja in spletni strani https://ejn.gov.si/. Odgovornost ponudnika je, da si zagotovi vse potrebno za pravočasno elektronsko oddajo ponudbe.

Ponudba mora biti preko navedenega informacijskega sistema oddana do navedene ure. Ponudbe vnesene pred potekom roka, ki bodo oddane po zgoraj navedenem roku (če sistem to omogoča), bodo izločene kot nepravočasne.

V izogib kasnejšim težavam si shranite potrdilo o oddani ponudbi s pravilno navedenim datumom in časom oddaje ponudbe preko informacijskega sistema.

Če informacijski sistem e-JN ne deluje na način, ki omogoča oddajo prijav ali ponudb, naročnik podaljša rok za oddajo in odpiranje prijav ali ponudb za najmanj pet delovnih dni, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- elektronsko komunikacijsko sredstvo, ki ga uporablja naročnik, ne deluje v zadnjih 60 minutah pred iztekom roka, ki je določen za oddajo prijav ali ponudb; - kandidat ali ponudnik naročnika o tem nemudoma obvesti, vendar najpozneje 30 minut po roku za oddajo prijav ali ponudb; - upravitelj elektronskega komunikacijskega sredstva, ki ga uporablja naročnik, nedelovanje potrdi naročniku; - kandidatu ali ponudniku ni uspelo oddati prijave oziroma ponudbe; - odpiranje prejetih prijav ali ponudb se še ni izvedlo.

PREDLOŽITEV ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE

Ponudnik odda zavarovanje za resnost ponudbe (menično izjavo in bianco menico) do roka za oddajo ponudb na način:

- osebno na naslov: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana ali

- po pošti na naslov: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana.

Zavarovanje mora v vložišče naročnika prispeti do roka za oddajo ponudb. Zavarovanja odposlana pred potekom roka, ki bodo k naročniku prispela po roku za oddajo ponudb, bodo izločena kot nepravočasna in zaprta vrnjena ponudnikom. Prav tako bo v primeru nepravočasne predložitve zavarovanja naročnik zavrnil ponudbo ponudnika, ki ne bo pravočasno predložil zavarovanja.

V izogib kasnejšim težavam zahtevajte potrdilo o oddanem zavarovanju s pravilno navedenim datumom in časom oddaje zavarovanja pri pooblaščeni osebi naročnika.

Ponudnik predloži zavarovanje v zapečateni ali zaprti ovojnici. Naročnik ne odgovarja za predčasno odprtje zavarovanja, ki ne bo ustrezno označeno, skladno s temi navodili. Na vseh ovitkih naj bo navedena firma, točen naslov, telefonska številka in e-mail ponudnika.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo na naslovu:

Spletna aplikacija e-JN

Oddane ponudbe (predračuni) bodo vsem ponudnikom, ki so sodelovali v postopku, vidne preko spletne aplikacije e-JN po poteku roka za predložitev ponudb. Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku obdobja, ki ga določa skrbnik sistema. Ponudniki si lahko prenesejo zapisnik o odpiranju ponudb in ponudbene predračune iz informacijskega sistema e-JN.

Ponudnike opozarjamo, da poskrbijo za pravilno umestitev ponudbenih dokumentov pri oddaji ponudbe. Predračun je javno viden po poteku roka za predložitev ponudb, ostala dokumentacija pa je vidna samo naročniku.

VELJAVNOST PONUDBE

Čas veljavnosti: najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je brezplačna.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

VPRAŠANJA IN ODGOVORI / POJASNILA

Način postavljanja zahtev za pojasnila:

- Portal javnih naročil

Naročnik bo v zakonskem roku na Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije.

Odgovornost ponudnika je, da izpostavi morebitne nejasnosti, protislovja, opustitve in podobno, pred oddajo svoje ponudbe (do roka za zahtevanje pojasnil), tako da se lahko zagotovi predložitev dopustne ponudbe, ki je v celoti skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije, vključno z vso spremljajočo dokumentacijo.

Datum:	24. 10. 2025
Kraj: 	Ljubljana

Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

1. Splošna navodila

Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe. Prosimo, da poskrbite, da bo ponudba sestavljena v skladu s temi navodili. Predložite vse zahtevane podatke v obliki kot je zahtevana.

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom), razen dokumentov, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

V primeru elektronske oddaje ponudbe se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani (verificirani) z elektronskim podpisom (certifikatom).

Zaželeno je, da je celotna ponudbena dokumentacija pripravljena izvirno v elektronski obliki in elektronsko podpisana s kvalificiranim potrdilom za elektronski podpis, izdanim s strani ponudnika kvalificiranih storitev zaupanja. Naročnik bo upošteval tudi ponudbe, ki bodo predložene kot kopija (oz. »sken«) lastnoročno podpisanih ponudbenih obrazcev. V tem primeru morajo biti kopije enake izvirnikom. Za dele ponudbene dokumentacije, ki ne bodo predložene v izvirni elektronski obliki in/ali podpisane s kvalificiranim elektronskim podpisom, si naročnik pridržuje pravico gospodarski subjekt pozvati k predložitvi originalnega/izvirnega izvoda ponudbene dokumentacije. Ne glede na navedeno, gospodarski subjekt prevzema odgovornost za zagotavljanje avtentičnosti kopije z izvirnikom v skladu z določbami Uredbe eIDAS.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljene napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.

Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe. Ponudba, ki bo vsebovala variantno ponudbo, bo iz postopka javnega naročila izločena kot nedopustna.

2. Zakoni in predpisi

Oddaja javnega naročila se izvaja predvsem po določbah naslednjih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisov:

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23-ZOPNN-F) - Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19) - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23, 24/25 – ZFisP-1 in 39/25) - Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) - Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16) - Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631), - vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje ter - vsi relevantni predpisi in zakonodaja s področja sofinanciranja predmetnega javnega naročila.

Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja na podlagi določbe 35. člena ZIntPK. V primeru nastopanja subjekta za katerega je na podlagi določbe 35. člena ZIntPK dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv na odločanje o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. V zvezi s tem morajo biti dosledno upoštevana določila ZIntPK in relevantne določbe ZJN-3 (3. odstavek 91. člena). V primeru kršitev navedenih določb bo takšna ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.

Na naročnikov poziv mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb in - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva.

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost okvirnega sporazuma.

V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti okvirnega sporazuma naročnik in ponudnik ne smeta začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da okvirni sporazum ne bi začel veljati ali da ne bi bila izpolnjen.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske komisije.

3. Jezik razpisne dokumentacije in ponudbe ter oblika

Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku.

Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, predložena v tujem jeziku.

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.

Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku, v kolikor je zagotovljen uraden prevod ponudbe v slovenski jezik s strani sodnega tolmača.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene okvirnega sporazuma, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil okvirnega sporazuma zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

4. Skupna ponudba

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, - pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis okvirnega sporazuma, - obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi, - izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, - izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in - navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju Pogoji za ugotavljanje sposobnosti te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.

5. ESPD

ESPD (enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila) predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Ponudniki lahko vedno predložijo ESPD kot predhodno dokazilo, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, pri čemer morajo ESPD obrazce predložiti za vse gospodarske subjekte (partnerje, podizvajalce, ostale gospodarske subjekte), ki sodelujejo v ponudbi.

V kolikor v razpisni dokumentaciji ni izrecno zahtevano, da so gospodarski subjekti dolžni predložiti ESPD, lahko namesto ESPD obrazca predložijo ostale zahtevane obrazce, s katerimi izkažejo, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje.

6. Ponudba s podizvajalci

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, - kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, - izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter - priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Ponudnik z oddajo ponudbe in podpisom krovne izjave potrjuje, da je v primeru podajanja popusta na ponudbeno ceno, pridobil predhodno soglasje podizvajalca k znižanju ponudbene cene tudi v delu, ki ga bo izvedel podizvajalec. Popust na ponudbeno ceno se bo upošteval tudi na vrednost del, ki jih bo izvedel podizvajalec.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ne glede na to ali je naročnik v razpisni dokumentaciji kot relevantne opredelil razloge za izključitev iz 6. odstavka 75. člena ZJN-3, lahko zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke č, d, g in h 6. odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V kolikor podizvajalec v skladu z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, kar sta dolžan upoštevati naročnik in glavni izvajalec.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, - podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper ponudnika pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev  iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

7. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.

8. Zmanjšanje obsega naročila

Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg naročila, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje obsega razpisanih del. Izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.

9. Dopolnjevanje, spreminjanje ter pojasnjevanje ponudb

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik gospodarski subjekt izključil iz nadaljnjega ocenjevanja. Očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3, in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Ne glede na šesti odstavek 89. člena ZJN-3 sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

10. Obvestilo o oddaji naročila

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.

Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na dan odpošiljanja ponudniku ali kandidatu tudi objavi na portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to glede na vrednost primerno pa tudi v Uradnem listu Evropske unije.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

11. Sklenitev pogodbe in spremembe pogodbe

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Pogodba bo v primeru zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo sklenjena pod odložnim pogojem do predložitve zahtevanega zavarovanja naročniku in do izpolnitve morebitnih drugih pogojev, kot izhajajo iz vzorca pogodbe in te razpisne dokumentacije.

Če se izbrani ponudnik v osmih (8) delovnih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval z vračilom podpisane verzije pogodbe in jo poslal ali izročil na naslov/sedež naročnika (oddajna teorija), lahko naročnik šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe.

V primeru, da je zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe in bo ponudnik umaknil dano ponudbo, bo naročnik unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, katerega mu je predložil ponudnik, ki je odstopil od ponudbe. Prav tako lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu.

V skladu z ZJN-3 se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja v katerem koli od naslednjih primerov:

1. če je sprememba, ne glede na njeno denarno vrednost, predvidena v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih določbah o reviziji, ki lahko vključujejo določbe o reviziji cen, ali opcijah. V takih določbah morajo biti navedeni obseg in vrsta možnih sprememb ali opcij ter pogoji, pod katerimi se lahko uporabijo, ne smejo pa biti predvidene spremembe ali opcije, ki bi spremenile splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma;

2. za dodatne dobave blaga, ki jih izvede prvotni dobavitelj, če so potrebne, čeprav niso bile vključene v prvotno javno naročilo, in če zamenjava dobavitelja:

- ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti ali interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru prvotnega javnega naročila, ter

- bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov;

3. če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila;

4. če izvajalca, ki mu je naročnik prvotno oddal javno naročilo, zamenja nov dobavitelj kot posledica enega od naslednjih razlogov:

- nedvoumna določba o reviziji ali opcija v skladu s 1. točko;

- drug gospodarski subjekt, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje za sodelovanje, standarde za zagotavljanje kakovosti in standarde za okoljsko ravnanje ter zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi za izključitev, v celoti ali delno nasledi prvotnega izvajalca po prestrukturiranju podjetja, vključno s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne vključuje drugih bistvenih sprememb javnega naročila in ni namenjeno obidu določb tega zakona;

5. če sprememba ne glede na njeno vrednost ni bistvena.

V primeru iz 2. in 3. točke kakršno koli zvišanje cene ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če je v primeru iz 2. ali 3. točke opravljenih več zaporednih sprememb, velja ta omejitev za vrednost vseh sprememb skupaj. Če vključuje pogodba o izvedbi javnega naročila določbo o valorizaciji denarnih obveznosti, se kot referenčna vrednost za izračun najvišje dovoljene vrednosti sprememb v primeru iz 2. ali 3. točke uporabi vrednost pogodbe s posodobljenimi cenami.

prememba pogodbe o izvedbi javnega naročila med njegovo veljavnostjo se šteje za bistveno, če se zaradi te spremembe pogodba znatno razlikuje od prvotno oddanega javnega naročila. Ne glede na prejšnje odstavke tega člena sprememba v vsakem primeru šteje za bistveno, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

- sprememba uvaja pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka javnega naročanja, omogočili udeležbo drugih kandidatov kot tistih, ki so bili prvotno izbrani, ali sprejem druge ponudbe kot tiste, ki je bila prvotno izbrana, ali pa bi k sodelovanju v postopku javnega naročanja pritegnili še druge udeležence; - sprememba spreminja ekonomsko ravnotežje pogodbe o izvedbi javnega naročila v korist izvajalca na način, ki ni bil predviden v prvotni pogodbi; - zaradi spremembe je znatno razširjen obseg pogodbe o izvedbi javnega naročila; - drug gospodarski subjekt zamenja prvotnega izvajalca v primeru, ki ni naveden v 4. točki.

12. Zaupnost ponudbene dokumentacije

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi, ki urejajo varovanje poslovne skrivnosti.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje, razen v primeru, da bo ponudnik sam oddal ponudbo na način, da bodo poslovne skrivnosti in ostali podatki vidni javnosti.

Skladno z določili zakona, ki ureja poslovno skrivnost, poslovna skrivnost zajema nerazkrito strokovno znanje, izkušnje in poslovne informacije, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- je skrivnost, ki ni splošno znana ali lahko dosegljiva osebam v krogih, ki se običajno ukvarjajo s to vrsto informacij; - ima tržno vrednost; - imetnik poslovne skrivnosti je v danih okoliščinah razumno ukrepal, da jo ohrani kot skrivnost.

Domneva se, da je zahteva iz tretje alineje prejšnjega odstavka izpolnjena, če je imetnik poslovne skrivnosti informacijo določil kot poslovno skrivnost v pisni obliki in o tem seznanil naročnika in vse osebe, ki prihajajo v stik ali se seznanijo s to informacijo, zlasti družbenike, delavce, člane organov družbe in druge osebe. Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti informacije, ki so po zakonu javne, ali informacije o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik opredelil oziroma označil kot take.

Naročnik bo obravnaval kot poslovno skrivnost tiste dokumente v prijavni oz. ponudbeni dokumentaciji, ki bodo kot taki opredeljeni v sklepu ali na drug način v pisni obliki, tako da bo jasno, da ponudnik takšno informacijo šteje za poslovno skrivnost.

13. Način predložitve dokumentov v ponudbi

Zaželeno je, da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika oz. podpisani s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.

Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti originala (elektronsko podpisanega dokumenta), pač pa zadostuje fotokopija dokazila, razen v primerih, kjer je izrecno navedeno drugače. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi dano fotokopijo. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje ponudnika (stanje v trenutku oddaje ponudbe). Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo zavrnil.

Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

4. Veljavnost ponudbe

Ponudba velja najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba zavrne.

Naročnik opozarja ponudnike, da prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti v fazi po roku za predložitev ponudb. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo za podaljšanje ponudbe, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe, če je bilo to zahtevano in dano.

15. Pravno varstvo

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.  Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.

Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave plačati takso v višini 4.000,00 EUR.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo:

https://ejn.gov.si/sistem/pravno-varstvo.html

Zahtevek za revizijo skladno z določbo 13.a člena ZPVPJN lahko vloži samo preko portala eRevizija na spletnem naslovu https://www.portalerevizija.si.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

Merila

Izbira ponudb bo potekala po naslednjem kriteriju:  ekonomsko najugodnejša ponudba, ki je sestavljena iz sledečih ponderjev in izračunana na sledeč način:

Ekonomsko najugodnejša ponudba = Ponder 1 + Ponder 2 + Ponder 3

Največje možno število točk je 100. Najugodnejša je ponudba, ki prejme najvišje število točk.

| Ponder 1: | Najnižja ponudbena cena za celoten obseg javnega naročila v EUR brez DDV | V okviru predmetnega ponderja se upošteva ponudbena cena v EUR brez DDV za celoten obseg javnega naročila, kot izhaja iz obrazca Ponudba. Ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ponudbeno ceno bo dobil 60 točk. Ostali ponudniki bodo dobili točke po formuli: (najnižja ponujena cena/ponujena cena) x 60 = število točk |
| --- | --- | --- |
| Ponder 2: | Usposobljenost strokovnjakov | V okviru predmetnega ponderja prejme ponudnik dodatne točke za dodatno usposobljen kader, s katerim bo izvedel predmet javnega naročila. Vsak dodatno nominiran kader (torej imenovan poleg kadrov, ki so zahtevani za izpolnjevanje pogojev za sodelovanje) mora izpolnjevati osnovne zahteve, kot izhajajo iz pogoja Kadrovska usposobljenost. Ponudnik bo za vsak dodatno nominiran kader prejel 2 točki. Najvišje število točk v okviru predmetnega ponderja je 20. Ocenjevanje predmetnega ponderja se izvaja na podlagi navedenih informacij v okviru obrazca Kadrovska usposobljenost. |
| Ponder 3 | Vzdrževanje, razvoj in gostovanje spletnih aplikacij za institucije v visokošolskem prostoru | V okviru predmetnega ponderja prejme ponudnik dodatne točke, v kolikor ima tudi naslednje referenčne posle v vrednosti nad 50.000 EUR: - projekti za generiranje kompleksnih PDF poročil (tabele, grafi), - projekti za generiranje QR kod, - projekti uporabe odprtokodnega CMS sistema, ki temelji na API-jih brez uporabniškega vmesnika. V okviru predmetnega ponderja prejme ponudnik dodatni dve točki za vsak referenčni posel. Največje št. točk, ki jih lahko prejme ponudnik po tem merilu, je 20 točk. Pri tem se lahko isti posel šteje večkrat, če vsebuje več kot eno od navedenih projektnih značilnosti. Ocenjevanje predmetnega ponderja se izvaja na podlagi navedenih informacij v okviru obrazca Referenčna lista gospodarskega subjekta. |

V primeru enakovrednih ponudb se izbere ponudba, ki je najugodnejša glede na ponder 2. V kolikor bi imel naročnik tudi po uporabi predmetnega dodatnega ponderja še vedno enakovredne ponudbe, se izvede javni žreb.

Pogoji za priznanje usposobljenosti

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).

Razlogi za izključitev

| POGOJ 1 Nekaznovanost | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča, in so taksativno našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in obrazec Seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta. Preverbo izpolnjevanja pogojev bo naročnik izvedel sam. Naročnik si pridržuje pravico, da v sklopu preverjanje ponudbe, zahteva dopolnitev ponudbe z overjeno izjavo gospodarskega subjekta in fizičnih oseb, da je pogoj izpolnjen na dan oddaje ponudbe oziroma pooblastilo za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence, če bo navedeno potrebno (npr. zaradi nedelovanja sistema e-Dosje). |
| NAVODILO / OPOMBA | Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izpis iz sodnega ali drugega ustreznega registra v državi sedeža, iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Velja enako kot za vodilnega partnerja. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce in ESPD) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in obrazec Seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| POGOJ 2 Plačani davki in prispevki | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. Gospodarski subjekt lahko predloži potrdilo Finančne uprave RS iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD, bo naročnik potrdilo Finančne uprave RS pridobil sam. |
| NAVODILO / OPOMBA | Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Veljajo enake zahteve kot za vodilnega partnerja. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce in ESPD. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| POGOJ 3 Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil | Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Veljajo enake zahteve kot za vodilnega partnerja. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce ter ESPD. Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| POGOJ 4 Prekršek v zvezi s plačilom za delo | Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. Gospodarski subjekt lahko v ponudbi predloži potrdilo Inšpektorata RS za delo iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD, lahko naročnik potrdilo pridobi sam. |
| NAVODILO / OPOMBA | Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Veljajo enake zahteve kot za vodilnega partnerja. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce ter ESPD. Gospodarski subjekt lahko v ponudbi predloži potrdilo Inšpektorata RS za delo iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. |

Poslovna in finančna sposobnost

| POGOJ 1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti | Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA. Naročnik lahko izpolnjevanje navedenega pogoja preveri v uradnih registrih in evidencah. |
| NAVODILO / OPOMBA | Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

| POGOJ 2 Bonitetna ocena | Samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali partnerji imajo tekočo bonitetno oceno: - izdano s strani AJPES najmanj SB5 ali - izdano s strani Standard&Poor`s najmanj BBB ali - izdano s strani Fitch Ratings najmanj BBB ali - izdano s strani Moody`s Investor Service najmanj Baa... Gospodarski subjekt lahko predloži tudi bonitetno oceno druge bonitetne hiše, pri čemer mora izkazati, da je vzporejana bonitetna ocena najmanj enaka eni izmed zgoraj navedenih bonitetnih ocen. Gospodarski subjekt mora poslovati dovolj časa, da mu lahko bonitetna hiša izdela bonitetno oceno, ki jo je mogoče vzporejati z zgoraj navedenimi ocenami. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Bonitetna ocena s strani bonitetne hiše. |
| NAVODILO / OPOMBA | Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji: Dokazilo o izpolnjevanju pogoja, ki ni starejše od dneva objave javnega naročila na Portalu javnih naročil. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Dokazilo o izpolnjevanju pogoja, ki ni starejše od dneva objave javnega naročila na Portalu javnih naročil. Dokument mora biti original oziroma overjena kopija dokumenta. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Velja enako kot za vodilnega partnerja. |
| Podizvajalci | NI POTREBNO izpolnjevati pogoja |

| POGOJ 3 Neblokiranost poslovnih računov oziroma poravnane dospele obveznosti | Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi mora izkazati, da v obdobju zadnjih šestih (6) mesecev pred datumom izdaje dokazila (dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od roka za oddajo ponudb), ni imel blokiranega poslovnega računa oziroma dospelih neporavnanih obveznosti. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Potrdila vseh bank, pri katerih ima gospodarski subjekt odprte poslovne račune iz katerih izhaja, da ta v obdobju zadnjih šestih (6) mesecev pred datumom izdaje dokazila ni imel blokiranega poslovnega računa oziroma dospelih neporavnanih obveznosti ali adekvatno dokazilo (na primer obrazec BON-2, obrazec S.Bon-1/P itn.). |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj |
| Podizvajalci | NI POTREBNO izpolnjevati pogoja |

| POGOJ 4 Letni promet oziroma čisti prihodki od prodaje | Gospodarski subjekt oziroma skupina gospodarskih subjektov mora izkazati, da je imela letni promet (čiste prihodke od prodaje) v zadnjih treh poslovnih letih (2022, 2023 in 2024) v višini najmanj 500.000,00 EUR za posamezno poslovno leto. V kolikor ponudnik posluje krajše obdobje od zahtevanega, se upošteva pogoj sorazmerno glede na obdobje poslovanja. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Letni računovodski izkazi za zadnja tri poslovna leta ali adekvatno dokazilo (na primer obrazec obrazec S.Bon-1/P itn.). |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja |
| Podizvajalci | NI POTREBNO izpolnjevati pogoja |

Tehnična sposobnost

| POGOJ 1 Reference gospodarskega subjekta | Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, je v obdobju zadnjih pet (5) let pred datumom objave tega javnega naročila na Portalu javnih naročil izvedel najmanj dva (2) istovrstna referenčna posla. Kot istovrstni posel se šteje posel, v okviru katerega je gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, za naročnika v Republiki Sloveniji izvajal storitve: - migracije podatkov iz MSSQL v ne-licenčne podatkovne baze, - analize dostopnosti portala in priprave poročila, - vzdrževanja, razvoja in gostovanja aplikacij, ki uporabljajo mehanizme vrst sporočil (Message Queue) za obvladovanje velikega količine vhodnih podatkov v izbruhih. pri čemer je bila vrednost posamezne reference najmanj 50.000,00 EUR brez DDV. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Gospodarski subjekt izpolni obrazec Referenčna lista gospodarskega subjekta. Gospodarski subjekti niso dolžni predložiti referenčnega potrdila v fazi predložitve dokumentacije. Naročnik si pridržuje naknadno od gospodarskih subjektov zahtevati tudi potrdila s strani naročnika za vsako posamezno referenco na referenčnem potrdilu, ki ga bo moral vsak pozvani gospodarski subjekt predložiti v roku 3 dni od prejema poziva naročnika. Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec oz. naknadno potrjene s strani referenčnih naročnikov na predpisanem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz razpisnega obrazca, se pri pregledu gospodarskem subjektu ne bodo upoštevale. Če iz dokumentacije (spiska referenc) ne bo izhajalo izpolnjevanje referenčnega pogoja, si naročnik pridržuje pravico, da ponudnika pozove na dopolnitev, pojasnilo oziroma spremembo ponudbe. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja |
| Podizvajalci | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja |

| POGOJ 2 Kadrovska usposobljenost | Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, mora razpolagati z ustrezno usposobljenim kadrom za izvajanje storitev, ki so predmet javnega naročila. Gospodarski subjekt mora tako za celoten čas izvedbe predmeta javnega naročila zagotavljati najmanj sledeče kadre: - najmanj enega (1) vodjo projekta z ustrezno izobrazbo ali izpitni certifikat PMP (Project Management Professional) oz. primerljivim certifikatom, - najmanj enega (1) nadomestnega vodjo projekta z navedenimi pogoji, - najmanj enega (1) strokovnjaka s pridobljenim certifikatom CISSP (Certified Information Systems Security Professional) ali CISA (Certified Information Systems Auditor), - najmanj enega (1) strokovnjaka za analizo dostopnosti spletnih portalov, - najmanj dva (2) programerja z najmanj 5 let izkušnjami razvoja in vzdrževanja aplikacij/sistemov, ki uporabljajo vrste podatkov za obvladovanje velike količine podatkov v izbruhih, - najmanj dva (2) programerja z izkušnjami generiranja PDF poročil, - najmanj dva (2) vzdrževalca sistema in odgovorni osebi za pomoč uporabnikom. Gospodarski subjekt mora za vsakega izmed imenovanih usposobljenih strokovnjakov dokazati usposobljenost in sicer z navedbo referenčnih poslov, pri katerih je sodeloval nominirani kader. Vsak izmed zgoraj navedenih kadrov mora torej za priznanje usposobljenosti izpolnjevati najmanj sledeči pogoj oziroma zahtevo: Nominirani kader je v obdobju zadnjih pet (5) let pred datumom objave tega javnega naročila na Portalu javnih naročil sodeloval pri najmanj enem poslu, katerega predmet je bila izvedba storitev vzdrževanja, razvoja in gostovanja spletnih aplikacij, pri čemer je bila vrednost posamezne reference najmanj 50.000,00 EUR brez DDV. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan obrazec Kadrovska usposobljenost. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja |
| Podizvajalci | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja |

| POGOJ 3 Kadrovska usposobljenost | Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, mora razpolagati z ustrezno usposobljenim kadrom za izvajanje obdelave osebnih podatkov s pridobljenim certifikatom DPO. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA. |
| NAVODILO / OPOMBA | Pogoj se preveri ob podpisu pogodbe. |
| Partnerji v skupni ponudbi | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja |
| Podizvajalci | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja |

Finančna zavarovanja

Zavarovanje za resnost ponudbe

Instrument zavarovanja: 	Menična izjava in bianco menica

Višina zavarovanja: 	3.000,00 EUR

Čas veljavnosti: 		najmanj 90 dni od roka za oddajo ponudb

Ponudnik mora predložiti zavarovanje za resnost, skladno z zgoraj navedenimi zahtevami in vzorcem zavarovanja, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V primeru, da ponudnik zavarovanja ne bo predložil ali bo predložil zavarovanje, ki ni skladno z zahtevami naročnika in zato ni v celoti unovčljivo skladno z navedenimi zahtevami, bo naročnik takšno prijavo/ponudbo zavrnil.

Zavarovanje za dobro izvedbo

Instrument zavarovanja: 	bančna garancija / kavcijsko zavarovanje

Višina zavarovanja: 	10,00 % pogodbene vrednosti z DDV

Čas veljavnosti: 		najmanj do 30. 3. 2031

Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom obrazca krovna izjava potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje

Tehnične specifikacije

Vsebina

1	Uvod	25

2	Migracija spletne aplikacije Moj SLOfit na novo infrastrukturo	25

3	Prenos aplikacij SLOfit in FitBack v letu 2026 na nov strežnik	26

4	Gostovanje aplikacij	26

5	Tehnično vzdrževanje	27

5.1	Obseg tehničnega vzdrževanja	27

5.2	Odzivni časi podpore in prioritete	28

6	Dopolnilno vzdrževanje	28

6.1	Obračun dopolnilnega vzdrževanja	29

7	Nadgradnje aplikacij	29

8	Pogoji izvedbe	29

9	Garancija za opravljena dela	29

10	Načrtovana časovnica	30

Uvod

V okviru predmetnega javnega naročila se naroča vzdrževanje, razvoj in gostovanje treh spletnih aplikacij (mest):

- Moj SLOfit (moj.slofit.org)

- SLOfit (www.slofit.org)

- FitBack (fbeu.eu oz. www.fitbackeurope.eu)

In sicer v obdobju od 2026 - 2030 naročnik predvideva izvedbo sledečih storitev oziroma aktivnosti:

- Migracija Moj SLOfit 2026/27: selitev s sedanje, že nekoliko zastarele platforme DNN+MSSQL na odprtokodno platformo (headless frontend, single-page frontend, Postgres SQL) in strežnike brez plačljivih licenc (Linux, Postgres).

- Prenos SLOfit in FitBack 2026/27 (na nov, cenejši strežnik na isti DNN platformi).

- Gostovanje aplikacij 2026/30: vse tri aplikacije v prvem delu 2026 gostujejo na obstoječih strežnikih Humanfrog, v drugi polovici leta 2026 pa se prenesejo na drug, cenejši DNN strežnik (SLOfit in FitBack) oz. odprtokodni strežnik (mojSLOfit).

- Tehnično vzdrževanje aplikacij 2026/30 (na osnovi mesečno zakupljenih ur).

- Dopolnilno vzdrževanje aplikacij 2026/30 (na osnovi ur za dodatna dela, zlasti v času večje sezonske obremenitve april-julij).

- Nadgradnje aplikacij 2026/30 (zlasti Moj SLOfit).

V preteklih letih smo vzpostavili spletni dostop do podatkov Športnovzgojni karton in vseživljenjsko spremljanje telesne zmogljivosti s spletno aplikacijo z imenom Moj SLOfit (https://moj.slofit.org). Spletišče trenutno predstavlja spletno aplikacijo na platformi DNN (večina backend kode v C#),  in baza podatkov MS SQL, prikaz podatkov o telesni zmogljivosti iz podatkovne zbirke in prikaz podatkov o 24-urnem gibalnem vedenju posameznika. Spletna aplikacija Moj SLOfit podpira programa spremljanja telesne zmogljivosti SLOfit šolarji in SLOfit odrasli. Prvi je namenjen spremljanju telesnih zmogljivosti šolajočih se otrok in mladostnikov s posebnim poudarkom na obravnavi zdravstveno ogroženih otrok, do katerih podatkov lahko dostopajo njihovi starši (če se tako odločijo), iz strani šole pooblaščeni učitelji, šolski zdravniki in druge osebe, ki jim dostop omogočijo starši. Analogno temu programu je SLOfit odrasli namenjen različnim skupinam odraslih, od mlajših odraslih do starostnikov, pri čemer vlogo izvajalcev poleg šol opravljajo različne športne in druge organizacije. Predhodno smo vzpostavili administracijo uporabnikov in polnjenje podatkov v zbirko, vključno s povezovanjem že obstoječih SLOfit podatkov, urejanje podatkov uporabnikov in poročilni sistem na podlagi teh podatkov.

Spletno mesto FitBack (https://www.fitbackeurope.eu) je večjezična spletna aplikacija (prav tako na DNN platformi z MS SQL bazo podatkov), ki omogoča vnos in obdelavo podatkov o telesni zmogljivosti posameznika in skupine, pri čemer se podatki o dosežkih na meritvah ne shranjujejo. Poleg tega ponuja digitalni priročnik in interaktivni zemljevid telesne zmogljivosti v Evropi. FitBack uporabljajo različni uporabniki zlasti iz Evrope, Fakulteta za šport kot koordinator mreže FitBack pa vzdržuje to spletno mesto.

V zadnjem letu je bilo zaradi menjave izvajalca, odhodov izkušenih razvijalcev pri trenutnem izvajalcu in njihovim nadomeščanjem z neizkušenimi, ki ne poznajo poslovne logike sistema in delovanja aplikacij in s tem povezanih neustreznih posegov v kodo (z odpravljanjem manjših hroščev se je povzročilo nove velike hrošče), dolgotrajnim (ne)reševanjem zahtevkov in enormnim povečanjem stroškov (pogosto za slabo opravljeno delo) jasno zaznana ogroženost funkcioniranja in finančna vzdržnost celotnega sistema. Bistveno se je lani povečala tudi cena gostovanja na obstoječih strežnikih Azure, zato smo letos prešli na strežnike izvajalca po nekoliko nižji ceni, ob tem pa se je pojavilo cel kup novih težav (slaba odzivnost in zmrzovanje appa, dnevne potrebe po re-štartih strežnikov, na katere smo čakali tudi več ur, samovoljno zmanjševanje strežniških virov ipd.), zato predvidevamo opustitev MS rešitev in prehod na novo odprtokodno bazo podatkov (predvidoma Postgres), s čimer je povezana tudi zamenjava DNN platforme, z novo sodobnejšo, ki bi pomenila tudi lažje, hitrejše in cenejše tekoče vzdrževanje in razvoj aplikacij.

Migracija spletne aplikacije Moj SLOfit na novo infrastrukturo

V letu 2026 (predvidoma do 1. septembra) načrtujemo migracijo Moj SLOfit z razmeroma drage obstoječe platforme (DNN, MSSQL, MS strežniki) selitev na brezplačne (brez plačila strežniških licenc) in odprtokodne rešitve (predvidoma Strapi backend, Vue/React,/Angular frontend, Linux spletni strežnik in Postgres baza podatkov). Selitev na nov strežnik se izvede takoj po migraciji aplikacije (in podatkov) na novo platformo.

Prenos aplikacij SLOfit in FitBack v letu 2026 na nov strežnik

Obe aplikaciji imata razmeroma malo uporabnikov in spletnega prometa, zato po migraciji Moj SLOfit ni več upravičeno gostovanje na dragih DNN/MSSQL strežnikih. Aplikaciji FitBack se v 2026 ustavi financiranje iz obstoječega mednarodnega razpisa. Zato v prihodnjih nekaj letih ne predvidevamo obsežnejših nadgradenj, ampak predvsem nujno tehnično vzdrževanje (bux-fix) in urejanje vsebin z obstoječim uredniškim vmesnikom (DNN, xBlog).

Obe aplikaciji se bosta predvidoma prenesli na DNN/MSSQL strežnik z bistveno nižjo ceno gostovanja od obstoječe.

Ko se konča testiranje aplikacij na novem strežniku, se stara produkcijska baza prenese na nove strežnike, pogodba za gostovanje se prekine in sklene z novim ponudnikom gostovanja.

V okviru prenosa se predvideva zlasti naslednja opravila (če jih ne zagotavlja že ponudnik gostovanja):

- Priprava novega strežnika (namestitev Windows Server, IIS, Namestitev .NET Framework, SQL Server ipd.)

- Prenos datotek aplikacije in nastavitve pravic dostopa

- Prenos baze podatkov

- Konfiguracija DNS in domene, certifikati

- Varnostne nastavitve (firewall itd.)

- Testiranje in odpravljanje napak (skupaj z naročnikom)

Gostovanje aplikacij

Vse tri aplikacije trenutno gostujejo na lastniškem strežniku podjetja Humanfrog d.o.o. z Microsoft licencami za web in podatkovne strežnike. Tam bodo gostovale tudi še v prvem delu leta 2026. Aktualna konfiguracija (ki se v času 'glavne sezone' po potrebi lahko poveča) je:

VPS strežnik WEB

- 6vCPU

- 12GB RAM

- 250GB prostora na SSD ali NVME diskovnem polju

- Windows OS licenca

- Veeam licenca za varnostne kopije

- 300GB prostora za varnostne kopije

- 100Mbps povezava

- Lasten VLAN

- 1 x javni IPv4

- L2 podpora

VPS strežnik SQL

Deljen strežnik (ki ga upravlja Humanfrog).

Vključene so tudi varnostne kopije.

Omejitve porabe:

- 2vCPU

- 2GB RAM

- 100GB prostora na SSD ali NVME diskovnem polju

- brez omejitve prenosa med strežnikoma

Gostovanje omogoča mesečno prilagajanje (povečevanja ali zmanjševanja) strežniških virov, pri čemer je mogoče določiti t.i. »mrtva obdobja«, v katerih se lahko znižajo strežniške potrebe.

Ponudnik skupaj z naročnikom izbere najugodnejšega ponudnika gostovanja. Po izbiri ponudnika gostovanja naročnik sklene pogodbo z njim, lahko pa pogodbo sklene tudi ponudnik aplikacij in potem naročnik plačuje njemu. Za upravljanje najetih strežnikov (namestitev programske opreme, licence, posodobitve, varnostne kopije, diagnostika ipd.), ki ni podprto s strani izbranega ponudnika gostovanja, opravlja ponudnik aplikacij.

Ponudnik skrbi za sprotno, ažurno upravljanje gostovanja aplikacij na obstoječih strežnikih in po prenosu aplikacij na novih strežnikih (na platformi DNN za SLOfit in FitBack in odprtokodni platformi za Moj SLOfit). Upravljanje vsebuje vsa opravila, ki zagotavlja nemoteno in odzivno delovanje aplikacij, zlasti:

- Vzdrževanje aplikacije (posodabljanje OS, DNN, modulov, .NET itd., MSSQL/Postgres strežniki itd.),

- Spremljanje log datotek (napake, opozorila, varnostni dogodki)

- Upravljanje konfiguracijskih datotek

- Podpora za podatkovno bazo (MSSQL, Postgres idr.): redno varnostno kopiranje baze, optimizacija poizvedb in indeksov, spremljanje zmogljivosti in porabe virov

- Varnost in zaščita: spremljanje varnostnih ranljivosti, upravljanje SSL certifikatov, nastavitev firewall pravil ipd.

- Monitoring: nastavitve (uptime, odzivni čas, obremenitev), obveščanje ob izpadih ali napakah

- Podpora urednikom spletnih vsebin

- Reševanje težav z dostopom ali delovanjem aplikacije.

Tehnično vzdrževanje

Izvajalec v okviru tehničnega vzdrževanje omogoča operativno delovanje programske opreme in povezanih sistemov, zato da se naročnik lahko brezskrbno posveča opravljanju svoje dejavnosti. Izvajalec bo v dogovorjenih časovnih okvirih zagotavljal, da primarne ali podporne rešitve delujejo, se prilagajajo v skladu z vsebinskimi in tehničnimi nadgradnjami oz. se odzove, ko njihovo delovanje ni v skladu s pričakovanji ter jih odpravi.

Obseg tehničnega vzdrževanja

V tehnično vzdrževanje se štejejo naslednje storitve:

- administracija podpornih zahtevkov – delegiranje in eskalacija zahtevkov ter obveščanje o statusu in napredku reševanja zahtevkov;

- uporabniška podpora – pisna ali telefonska podpora za uporabo programske opreme ali sistema npr. CMS;

- odprava napak na programski opremi (bug fix) – odprava napak na programski opremi ali sistemu, ki ni v garanciji ali so posledica posodobitev in sprememb, ki jih je izvedel naročnik;

- prilagoditve (prekonfiguracija) programske opreme ali storitve – prilagoditve, ki ne zahtevajo posega v programsko kodo ali prilagajanja poslovne logike;

- varnostne posodobitve in programski popravki (patch) – namestitve varnostnih popravkov za programsko opremo ali sistem, ki ne zahtevajo posega v programsko kodo ali prilagajanje poslovne logike;

- pomoč naročniku pri prenosu vzdrževane programske opreme iz ene strojne računalniške opreme na drugo;

- svetovanje naročniku za obstoječo programsko opremo ali sistem – predlogi tehničnih izboljšav sistema in sprememb tehnologij in predlogi nadgradnje sistema ali programske opreme;

- dostop do portala podpore – omogočen dostop do spletnega portala s pregledom prijavljenih zahtevkov, statusov ter zgodovino komunikacije za posamezen zahtevek. Dostop je omogočen le za povabljene osebe iz strani izvajalca.

Za zagotavljanje operativnosti rešitev izvajalec nudi paket tehničnega vzdrževanja z dogovorjenim odzivnim časom glede na opredelitev zahtevka in sicer v obsegu 10 ur kot zakupljene mesečne količine ur za reševanje zahtevkov. Opredeljen obseg ur za tehnično vzdrževanje se lahko prenaša v naslednji mesec znotraj istega tromesečja, ne more pa se prenašati v naslednje trimesečje. Če je za izvedbo zahtevkov potreben večji obseg ur (preko zakupljene trimesečne količine ur), se te obračunajo po ceniku dopolnilnega vzdrževanja. Najmanjša obračunska enota za zahtevek je 0,5 ure (30 minut).

Storitve nujnega tehničnega vzdrževanja med delavnikom zunaj delavnega časa ali izven delavnika ni vključena v izbrani paket in se obračuna po ceniku dopolnilnega vzdrževanja. Če naročnik želi, da izvajalec obravnava in/ali reši zahtevek prej kot je predvideno v paketu vzdrževanja, lahko za takšen zahtevek zaprosi za prioritetno obravnavo (nujno ali zelo nujno). Prioritetna obravnava ni vključena v izbrani paket in se obračuna po ceniku dopolnilnega vzdrževanja, vendar pa to ne velja za napake na programski opremi (bug fix), ki so posledica napak izvajalca in so kritične za naročnika.

Odzivni časi podpore in prioritete

Odzivni čas je definiran kot čas od trenutka, ko je izvajalec prejel zahtevek na dogovorjeni način ter do trenutka, ko se odzval, da je zahtevek sprejet in bil dan v delo ali je za zahtevek zahteval dodatno pojasnilo ali navodila. Odzivni čas se šteje znotraj delavnika in je opredeljen v razponu v urah (h) ali dneh (d).

Kritična 1 h 6 h: Pon-Pet 8.00 – 16.00

Visoka 2 h 8 h: Pon-Pet 8.00 – 16.00

Srednja 8 h 2 d: Pon-Pet 8.00 – 16.00

Nizka 1 d 4 d. Pon-Pet 8.00 – 16.00

Podrobnejše opredelitve delavnika in delavnega časa:

- med delavnikom znotraj delovnega časa = Pon-Pet 8.00 – 16.00 je delavnik, ki se šteje za dneve od ponedeljka do petka med 8.00 uro zjutraj ter 16.00 uro popoldan.

- med delavnikom zunaj delovnega čas = za delavnik Pon-Pet 8.00 – 16.00 se zunaj delavnega časa šteje dneve od ponedeljka do petka med 16.00 uro popoldan in 20.00 uro zvečer.

- izven delavnika = izven delavnika se šteje opravljeno delo v nočnem času od 20.00 ure zvečer pa do 8.00 ure zjutraj. Izven delavnika se štejejo še sobote, nedelje, prazniki in dela prosti dnevi v Sloveniji.

Prioriteta definira stopnjo kritičnosti napake in njen vpliv na poslovanje naročnika storitev, zagotavljanje kvalitete storitev ali splošna uporabniška izkušnja rešitve. Prioriteta se definira na podlagi objektivne ocene kritičnosti napake: vpliva

- Kritična: Sistem ali storitev ni na voljo, napaka na sistemu ali storitvi ima velik vpliv na uporabo, napaka vpliva na vse uporabnike sistema ali storitve in povsem onemogoča poslovanje naročnika.

- Visoka: Sistem ali storitev je na voljo vendar deluje z omejenimi funkcionalnostmi ali kapaciteto, napaka vpliva na večino uporabnikov in ima delni vpliv na poslovanje naročnika.

- Srednja: Na sistemu ali storitvi je odkrita napaka, ki vpliva na nekatere uporabnike ali skupino uporabnikov. Sistem ali storitev je na voljo, vendar ta povzroča nekaj nevšečnosti v poslovanju naročnika ali na posamezne dele poslovanja. Vsakodnevno poslovanje je moteno ali pa je poslovanje omejeno na nekatere storitve.

- Nizka: Napake ali dogodki, ki nimajo vpliva na vsakodnevno poslovanje, sistem ali storitev, sistem ali storitev se lahko uporablja z alternativnimi orodji ali rešitvami, napaka ima vpliv le na posameznega uporabnika ali del storitve za uporabnika.

Dopolnilno vzdrževanje

Izvajalec v okviru dopolnilnega vzdrževanja ponuja nadaljnji razvoj, dopolnitve ali spremembe programske opreme in povezanih sistemov ter storitve, ki dopolnjujejo osnovno tehnično vzdrževanje in naročniku omogočajo večjo fleksibilnost, reševanje izrednih situacij ali nemoteno poslovanje, ki so izven običajnih okvirjev tehničnega vzdrževanja.

V storitev dopolnilnega vzdrževanja se štejejo naslednje storitve:

- spremembe v delovanju programske opreme (change requests) – implementacija sprememb obstoječe programske kode in/ali poslovne logike obstoječe programske opreme;

- implementacije novih funkcij programske opreme (new features) – implementacija novih funkcionalnosti z dodatno programsko kodo in/ali poslovno logiko na programski opremi;

- nastavitve novih programskih okolij ali storitev – namestitev in konfiguracija novega programskega okolja ali storitev za delovanje novega oz. razširitev obstoječega programskega okolja;

- spremembe programskih okolij in storitev zaradi sprememb vezane na zunanje sisteme (3rd party applications/services) – implementacija sprememb na programskih okoljih in/ali storitvah, ki so potrebne zaradi drugačnega delovanja integrirane programske opreme in/ali storitev;

- priprava analiz in primerjav programske opreme – analize podatkov, analiza uporabniške izkušnje, analiza trga in obstoječih rešitev, priprave predlogov izboljšav ipd.;

- testiranje programske opreme, ki niso vezane na tehnično vzdrževanje – vzdržljivostno testiranje (stress tests), penetracijski testi, varnostno testiranje, uporabniško testiranje, A/B testiranje ipd.;

- delavnice in svetovanja – priprava in izvedba delavnic za opredelitev vsebin in funkcionalnosti programske opreme ter svetovanje v zvezi s programsko opremo ali povezanimi sistemi;

- ekspertna dela – definiranje arhitekture sistema, posegi v baze podatkov, integracije sistemov, načrtovanje programske opreme, oblikovanje programske opreme, prototipiranje ipd.;

- izvajanje nujnega tehničnega vzdrževanja – nadstandardno reševanje zahtevkov iz tehničnega vzdrževanja, ki se jih izvaja med delavnikom zunaj delovnega časa;

- prioritetna obravnava zahtevkov kot nujno ali zelo nujno – nadstadnardno reševanje zahtevkov iz tehničnega vzdrževanja.

Obračun dopolnilnega vzdrževanja

Trimesečni obračun dopolnilnega vzdrževanja se naredi na podlagi poročila, ki ga izvajalec pripravi v tekočem mesecu za delo, ki ga je opravil v preteklem mesecu. V obračun se praviloma upoštevajo dela za zahtevke, ki so izvedeni v celoti (dokončani). Mesečni obračun pripravi izvajalec, naročnik pa ga pregleda in potrdi najkasneje do petega v mesecu oz. 3 delovne dni po prejemu obračuna (kar je kasneje).

Najmanjša obračunska enota za zahtevek je 0,5 ure (30 minut). Za obračun ur se uporabijo zakupljene ure tehničnega vzdrževanja. Takoj ko obseg dopolnilnega vzdrževanja doseže zakupljene mesečne ure tehničnega vzdrževanja, izvajalec na to opozori naročnika in z njim dogovori, kateri zahtevki se prednostno rešujejo ali po potrebi prestavijo v naslednji mesec.

Nadgradnje aplikacij

Nadgradnje bodo potrebne predvsem za Moj SLOfit, izjemoma pa tudi za ostali aplikaciji (zlasti če bomo uspeli pridobiti projektno financiranje). V celotnem obdobju planiramo cca. 1250 ur dela za vse nadgradnje, s tem da bo predvidoma največ dela s tem v drugi polovici 2026 in 2027, kasneje pa manj.

S temi nadgradnjami razvijamo nadaljnje funkcionalnosti aplikacij. Nadgradnje se izvedejo na novi infrastrukturi (t.j. po migraciji Moj SLOfit in prenosu ostalih dveh na nove strežnike). Ponudnik pripravi ponudbo po fiksnih cenah za posamezne nadgradnje, opisane v dokumentu Plan2026-27_v1.0.docx. Ostale nadgradnje bodo opredeljene v prihodnjih letih tekom izvajanja predmete pogodbe. Naročnik bo torej izbranemu ponudniku v trenutku ko bo znana natančna vsebina nadgradenj na posladi sklenjene pogodbe podal povpraševanje za oddajo ponudbe. Ponudnik bo za navedeno pripravil ustrezno ponudbo za izvedbo storitev nadgradnje. Na podlagi te bosta pogodbeni stranki k sklenjeni osnovni pogodbi skladno z določbami prvega odstavka 95. člena ZJN – 3 sklenili dodatek k osnovni pogodbi s katerim se bodo naročile in dogovorile tudi potrebne nadrgadnje.

Pogoji izvedbe

Naročnik zagotovi:

- vse potrebne informacije za potrebe izvedbe

- sodelovanje pri pripravi dodatnih vsebin, potrebnih za pravilno delovanje funkcionalnosti

- testne podatke

- dejavno testiranje funkcionalnosti tekom izvedbe (po dogovoru z izvajalcem) ter pred in po objavi nadgradenj.

Garancija za opravljena dela

Izvajalec za vsa opravljena dela (tehnično in dopolnilno vzdrževanje, migracija in nadgradnje, vzdrževanje strežnikov idr.) priznava garancijo do izteka letnega cikla aplikacije (konec šolskega leta s presečnim datumom 31.8.) oz. 3 mesece, če je bilo delo izvedeno v obdobju junij-avgust. Ta garancija vključuje odpravo napak, ki bi jih kot ‘stranski produkt’ povzročila določena odprava napak na programski opremi ali sistemu (bux-fix).

Načrtovana časovnica

|  | Dejavnost | Opis, rezultati | Rok za izvedbo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obvestilo o izboru izvajalca, zagon projekta | Sklep o izboru, podpis pogodbe | 1.12.25 |
|  | Primopredaja s sedanjim izvajalcem vzdrževanja | Prevzem vzdrževanja | 27.12.25 |
|  | Tehnično in dopolnilno vzdrževanje ter gostovanje spletnih mest na obstoječi infrastrukturi | Nadaljevanje dosedanjega vzdrževanja in gostovanja | 1.1.26-1.7.26 |
|  | Migracija aplikacije Moj SLOfit | Aplikacija na odprtokodnem CMS | 30.6.26 |
|  | Prenos baze podatkov | Prenesena baza podatkov | 30.6.26 |
|  | Prenos gostovanja Moj SLOfit na novo infrastrukturo | Vzpostavljeno gostovanje aplikacij na novi infrastrukturi | 30.6.26 |
|  | Testiranje novih strežnikov za spletni mesti SLOfit in FitBack | Testirano delovanje nove infrastrukture | 31.8.26 |
|  | Tehnično in dopolnilno vzdrževanje ter gostovanje spletnih aplikacij na novi infrastrukturi in strežnikih | Vzpostavljeno vzdrževanje in gostovanje na novi infrastrukturi | 1.7.26-31.12.30 |
|  | Nadgradnje aplikacije Moj SLOfit v 2026 | Izvedene posamezne nadgradnje | 1.9.-31.12.26 |

Testiranje posameznih nadgradenj se izvede takoj, ko je posamezna nadgradnja pripravljena. Sledi odprava napak in finalizacija ter objava preverjene nadgradnje. Skladno s tem naročnik in izvajalec ob podpisu pogodbe opredelita podrobni časovni načrt za izvedbo vseh pogodbenih del.

Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in žigosana, kjer je to označeno.

V primeru elektronske oddaje se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani z elektronskim podpisom (certifikatom). Kot original pa ne štejejo skeni dokumentov z izpisom elektronske potrditve (npr. vizualizacijo elektronskega podpisa).

Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja. V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne predloži (oziroma ga ne predloži na poziv naročnika, če je takšen poziv mogoč na podlagi določil ZJN-3), ali pa bo predloženi dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.

| Obrazec | Naziv | Opombe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ponudba | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Prvo stran obrazca Ponudba iz katere je razvidna ponudbena cena, ponudnik pripne v razdelek »Predračun« v aplikaciji e-JN. |
| 2 | Krovna izjava | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 3 | ESPD | Izpolnjen .xml, uvoziti v e-JN ali predložen podpisan pdf. |
| 4 | Seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Potrebno predložiti tudi za člane organov in zastopnike partnerjev in podizvajalcev. |
| 5 | Referenčna lista gospodarskega subjekta | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 6 | Kadrovska usposobljenost | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 7 | Vzorec menične izjave za resnost ponudbe | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Priložena bianco menica, podpisana in žigosana. Zavarovanje mora biti predloženo na način, kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji |
| 8 | Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo | Parafiran ali elektronsko podpisan. |
| 9 | Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 10 | Izjava podizvajalca | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 11 | Izjava o nastopu s podizvajalci | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Priložen izpolnjen ESPD obrazec za vsakega podizvajalca (79. člen ZJN-3). |
| 12 | Izjava o lastniških deležih | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| 13 | Izjava vezana na prvi odstavek člena 5.k Uredbe (EU) št. 833/2014 | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| Dokazila | Neblokiranost poslovnih računov oziroma poravnane dospele obveznosti | Priložena dokazila. |
| Dokazila | Bonitetna ocena | Priložena dokazila. |
| Dokazila | Letni promet oziroma čisti prihodki od prodaje | Priložena dokazila |
| Priloga | Vzorec pogodbe: Pogodba o vzdrževanju, razvoju in gostovanju spletnih aplikacij Moj SLOfit, SLOfit in FitBack 2026 - 2030 | Podpisan (ročno ali elektronsko) ali parafiran |
| Priloga | Vzorec pogodbe: Pogodba o obdelavi osebnih podatkov | Podpisan (ročno ali elektronsko). |

Obrazec št: 1

Ponudba

Na osnovi povabila za naročilo »Vzdrževanje, razvoj in gostovanje spletnih aplikacij Moj SLOfit, SLOfit in FitBack 2026 - 2030« dajemo ponudbo, kot sledi:

I. Ponudba številka: _______________

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| SPLOŠNI ELEKTRONSKI NASLOV PONUDNIKA:* |  |
| SPLOŠNA TELEFONSKA ŠTEVILKA PONUDNIKA:* |  |

* V primeru izbire v predmetnem javnem naročilu bosta navedena podatka objavljena v obvestilu o oddaji javnega naročila na portalu javnih naročil, in sicer v Razdelku »D. Rezultati«, pod točko »D.2.3 Izbran ponudnik«, v poljih »Uradni elektronski naslov gospodarskega subjekta« in »Uradna telefonska št. gospodarskega subjekta«. Ponudnik podaja soglasje za javno objavo podatka o uradnem elektronskem naslovu gospodarskega subjekta in javno objavo uradne telefonske številke gospodarskega subjekta.

Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):

samostojno

z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): ___________________________________

z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): ________________________________

z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme): _____________________________

II. Ponudbena cena

| Postavka | Vrednost brez DDV | DDV | Vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| Vzdrževanje, razvoj in gostovanje spletnih aplikacij Moj SLOfit, SLOfit in FitBack 2026 - 2030 |  |  |  |

Zavezujemo se, da bomo vse storitve izvajali skladno z zahtevami naročnika, najkasneje v rokih določenih v razpisni dokumentaciji.

III. Rok veljavnosti ponudbe

Ponudba velja najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

IV. Podatki o plačilu

Plačila se opravijo na podlagi izdanih računov. Če ni z zakonom ali drugim predpisom določeno drugače, je rok plačila 30 dni od datuma prejema računa. Če naročnik izpodbija del zneska, je dolžan plačati nesporni del zneska. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

V. Podatki o gospodarskem subjektu

| KONTAKTNA OSEBA: |  |  |
| --- | --- | --- |
| E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: |  |  |
| TELEFON: |  |  |
| ID ZA DDV: |  |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV: |  |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |  |
| RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD: (mikro, majhna, srednja ali velika družba) |  |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE: Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji) |  |  |
| Kraj in datum: |  | Ime in priimek: _____________________ |
|  |  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 2

Krovna izjava

V zvezi z javnim naročilom »Vzdrževanje, razvoj in gostovanje spletnih aplikacij Moj SLOfit, SLOfit in FitBack 2026 - 2030«,

____________________________________,

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)

s polno odgovornostjo izjavljamo, da:

- vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom; - ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije; - vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval; - v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe; - smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji; - smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila; - bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi; - bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom; - bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika; - bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika; - bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci; - bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo; - bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji; - se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila; - bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla; - smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo; - smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila; - smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila; - bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila; - smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev; - za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK; - so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika:

- imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, - smo vpisani v sodni, poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža, - gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, - nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanj, - da nad gospodarskim subjektom ni bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami, - v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, nimamo zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več, - nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, - nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno; - z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco, - nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem, - pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili, - poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem in po njenem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK, - izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana v zvezi z oddajo javnega naročila z naslovom: »Vzdrževanje, razvoj in gostovanje spletnih aplikacij Moj SLOfit, SLOfit in FitBack 2026 - 2030«, objavljen na Portalu javnih naročil pod številko __________________  (dopolni ponudnik) pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 3

ESPD

Ponudnik pri elektronski oddaji ponudbe v razdelek »ESPD – ponudnik« uvozi *.xml obliko datoteke obrazca ESPD, ki je priložen razpisni dokumentaciji.

Na portalu e-JN je na spletni povezavi https://ejn.gov.si/espd/ dostopna aplikacija za ESDP, s katero se zagotavlja brezplačna elektronska storitev ESPD. Gospodarski subjekt v to aplikacijo uvozi s strani naročnika pripravljen ESPD ali enega od svojih predhodno izpolnjenih ESPD, ga izpolni s svojimi osnovnimi poslovnimi podatki in podatki o načinu predložitve ponudbe (samostojna ponudba, ponudba s sklicevanjem na zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, ponudba s podizvajalci, ponudba za en, več ali vse sklope) ter se opredeli do zahtevanih pogojev za sodelovanje in uporabljenih razlogov za izključitev. Gospodarski subjekt z ESPD soglaša tudi, da se njegov status preveri v posamezni uradni evidenci in da se preverjanje izvede v enotnem informacijskem sistemu (aplikacija e-Dosje).

Za uporabo aplikacije ESPD, ki v okviru portala javnih naročil zagotavlja elektronsko storitev ESPD, registracija uporabnika ni potrebna. Dostop do aplikacije je mogoč v vseh najbolj razširjenih spletnih brskalnikih (npr. Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox). Gospodarski subjekt lahko ESPD pripravlja oziroma izpolnjuje postopoma. To stori tako, da ESPD po zaključku vsakokratne priprave oziroma izpolnjevanja izvozi in shrani na svojem računalniku ali drugem elektronskem mediju (.xml oblika).

Obrazec št: 4

Seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta

SEZNAM ČLANOV ORGANOV IN ZASTOPNIKOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

za gospodarski subjekt

| Naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Sedež gospodarskega subjekta: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |

SEZNAM

| Ime in priimek | Funkcija v gospodarskem subjektu | EMŠO* |
| --- | --- | --- |

* podatek je potreben za preverbo v e-Dosje

Naročnik si pridržuje pravico, da v sklopu preverjanje ponudbe, zahteva dopolnitev ponudbe z overjeno izjavo gospodarskega subjekta in fizičnih oseb, da je pogoj izpolnjen na dan oddaje ponudbe oziroma pooblastilo za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence, če bo navedeno potrebno (npr. zaradi nedelovanja sistema e-Dosje).

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (podpis) |

V primeru nastopa s partnerji in/ali podizvajalci, je potrebno seznam predložiti tudi za PARTNERJE in PODIZVAJALCE.

Obrazec št: 5

Referenčna lista gospodarskega subjekta

Spodaj podpisani zastopnik gospodarskega subjekta ______________________________ pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da smo kot gospodarski subjekt izvedli sledeče referenčne posle:

| Zap. št | Naročnik (naziv, naslov) | Predmet reference Ponudnik v predmetni razdelek navede ali je izvedel istovrstni referenčni posel, pri čemer se kot istovrstni referenčni posel šteje: da je ponudnik za naročnika iz javnega sektorja v Republiki Sloveniji, izvajal storitve vzdrževanja, razvoja in gostovanja spletnih aplikacij, pri čemer je bila vrednost posamezne reference najmanj 50.000,00 EUR brez DDV. | Čas realizacije (od mesec/leto do mesec/leto) | Pogodbeni znesek (brez DDV), ki se nanaša na referenčne storitve | Kontaktna oseba pri naročniku (ime in priimek ter telefon in e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

Opomba:
V primeru več referenc se obrazec fotokopira.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 6

Kadrovska usposobljenost

V zvezi z javnim naročilom »Vzdrževanje, razvoj in gostovanje spletnih aplikacij Moj SLOfit, SLOfit in FitBack 2026 - 2030«

__________________________________________________________________________,

(naziv gospodarskega subjekta)

nominiramo naslednji kader:

| Zap. št | Ime in priimek | Navedba funkcije, ki jo prevzema nominiran kader - vodja projekta z ustrezno izobrazbo ali izpitni certifikat PMP (Project Management Professional) oz. primerljivim certifikatom, - nadomestni vodja projekta z navedenimi pogoji, - strokovnjak s pridobljenim certifikatom CISSP (Certified Information Systems Security Professional) ali CISA (Certified Information Systems Auditor), - strokovnjak za analizo dostopnosti spletnih portalov, - programerj z najmanj 5 let izkušnjami razvoja in vzdrževanja aplikacij/sistemov, ki uporabljajo vrste podatkov za obvladovanje velike količine podatkov v izbruhih, - programer z izkušnjami generiranja PDF poročil, - vzdrževalec sistema in odgovorna oseba za pomoč uporabnikom | Subjekt, ki nominira navedeni kader (ponudnik, partner, podizvajalec, drugo) | Dosežena izobrazba (stopnja, smer) | Reference nominiranega kadra (glede na zahtevano v pogoju 2: Kadrovska usposobljenost) | Delovnopravno razmerje kadra z navedenim subjektom (zaposlitev, delo po podjemni pogodbi, drugo (opredeliti)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |

V primeru več kadrov se obrazec fotokopira.

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika naknadno v fazi preverjanja in ocenjevanja ponudb zahteva predložitev dodatnih dokazil, ki izkazujejo pravilnost in resničnost zgoraj navedenih podatkov (npr. dokazila v zvezi z referencami nominiranega kadra, podjemno pogodbo, dokazilo o zaposlitvi, življenjepis idr.).

| Kraj in datum: | Naziv: |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 7

Vzorec menične izjave za resnost ponudbe

MENIČNA IZJAVA

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana, kot zavarovanje za resnost naše ponudbe za pridobitev javnega naročila

Vzdrževanje, razvoj in gostovanje spletnih aplikacij Moj SLOfit, SLOfit in FitBack 2026 - 2030

izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini ___________ EUR

in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če:

- ponudbo umaknemo po roku za oddajo ponudb oziroma odstopimo od ponudbe ali - ne predložimo zahtevanih dokazil ali pojasnil za navedbe v ponudbi v določenem roku ali - ne soglašamo z odpravo napak v ponudbi ali - ne sklenemo pogodbe v določenem roku ali - po sklenitvi pogodbe v določenem roku ne predložimo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do ____________.

Menica je unovčljiva pri: _______________

s transakcijskega računa (TRR): _______________

Priloga:

- bianco menica, podpisana in žigosana

| Kraj: _______________ | Izdajatelj menice: _______________ |
| --- | --- |
| Datum: _______________ | (žig in podpis) |

Navodilo: Originalna menica in menična izjava morata do roka za oddajo ponudb/prijav v fizični obliki prispeti na naslov naročnika. Na ovojnici naj bo naveden naziv in naslov ponudnika, naziv javnega naročila ter NE ODPIRAJ - MENICA. Naročnik bo kot nedopustno, brez možnosti dopolnitve ponudbe, zavrnil ponudbo pri kateri bo ponudnik predložil nepodpisano, preluknjajo, prečrtano ali drugače poškodovano bianco menico ali slednje ne bo predložil skladno z zahtevami naročnika.

Obrazec št: 8

Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za Vzdrževanje, razvoj in gostovanje spletnih aplikacij Moj SLOfit, SLOfit in FitBack 2026 – 2030

ZNESEK IN VALUTA:  10,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša __________

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje;

2. Kopija garancije št. ______________

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

|  | Garant |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 9

Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _______________(Firma), _________________(Naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljamo, da:

- v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, nimamo zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več, - nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, - nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov oddaje javnih naročil, - nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno; - smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža, - lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, predvsem potrdila iz Kazenske evidence in evidence o izdanih odločbah o prekrških, - bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 10

Izjava podizvajalca

V zvezi z javnim naročilom »Vzdrževanje, razvoj in gostovanje spletnih aplikacij Moj SLOfit, SLOfit in FitBack 2026 – 2030«,

izjavljamo, da bomo v primeru izbire gospodarskega subjekta sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti _______________ EUR v skladu z razpisnimi pogoji.

Izjavljamo (ustrezno označi):

[   ] DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca.

[   ] NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Opomba:

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Obrazec št: 11

Izjava o nastopu s podizvajalci

Pri izvedbi javnega naročila »Vzdrževanje, razvoj in gostovanje spletnih aplikacij Moj SLOfit, SLOfit in FitBack 2026 – 2030«,

izjavljamo, da (ustrezno označi in izpolni):

[   ] ne nastopamo s podizvajalci

[   ] nastopamo z naslednjimi podizvajalci:

| Podizvajalec 1 (firma, naslov): |  |
| --- | --- |
| VRSTA DEL (predmet, količina): | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ |
| Podizvajalec 2 (firma, naslov): |  |
| VRSTA DEL (predmet, količina): | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ |

Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v ponudbeni/prijavni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Seznanjeni smo z dejstvom, da ima naročnik, če ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil.

Priloga: - priložen izpolnjen ESPD obrazec za vsakega podizvajalca (79. člen ZJN-3)

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Opomba: 
V primeru, da ponudnik nastopa z več podizvajalci, se obrazec ustrezno razmnoži.

Obrazec št: 12

Izjava o lastniških deležih

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

| Ime in priimek ali Firma in sedež pravne osebe | Naslov prebivališča ali Davčna in matična številka | Delež lastništva ali Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

- izjavljam,  da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom

| Firma in sedež | Davčna in matična številka | Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.

Obrazec št: 13

Izjava vezana na prvi odstavek člena 5.k Uredbe (EU) št. 833/2014

PONUDNIK……………………………………………………………………………………

Izjava vezana na prvi odstavek člena 5.K Uredbe (EU) št. 833/2014

Spodaj podpisani kot odgovorna oseba zgoraj navedenega subjekta, v postopku javnega naročanja pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da pri ponudbi subjekta, ki ga zastopam, ni ruske udeležbe, ki presega omejitve iz člena 5k Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, kot je bila spremenjena z Uredbo Sveta (EU) št. 2022/576 z dne 8. aprila 2022. Še posebej izjavljam, da:

- subjekt, ki ga zastopam, ni ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

- subjekt, ki ga zastopam, ni pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) zgoraj;

- niti jaz niti subjekt, ki ga zastopam, nisva fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) zgoraj;

- ni udeležbe več kot 10 % ponudbene vrednosti podizvajalcev, dobaviteljev ali subjektov, katerih zmogljivosti subjekt, ki ga zastopam, uporablja, ki so subjekti, navedeni v točkah (a) do (c) zgoraj.

| Kraj: |  |  |  | Ime in priimek pooblaščene osebe ponudnika / podizvajalca / ponudnika – partnerja v skupini |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |  |
|  |  |  | Žig |  |
|  |  |  |  | Podpis pooblaščene osebe |

Vzorec pogodbe

POGODBA O VZDRŽEVANJU, RAZVOJU IN GOSTOVANJU SPLETNIH APLIKACIJ MOJ SLOFIT, SLOFIT IN FITBACK 2026 - 2030

št. pogodbe: ______

sklenjen med

NAROČNIKOM: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa prof. dr. Damir Karpljuk, dekan

| Matična številka: | 1627040000 |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): | SI 96040289 |
| Transakcijski račun (TRR): | SI56 0110 0603 0708 477 |

in

IZVAJALCEM: ___________________________________,
ki ga zastopa ___________________________________,

| Matična številka: |  |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): |  |
| Transakcijski račun (TRR): |  |

- UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila z naslovom: »Vzdrževanje, razvoj in gostovanje spletnih aplikacij Moj SLOfit, SLOfit in FitBack 2026 – 2030« po odprtem postopku na podlagi določb 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju besedila: ZJN-3), obvestila o javnem naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil (številka objave ______ z dne _____) ter v skladu z razpisno dokumentacijo (v nadaljevanju besedila: dokumentacija JN) z dne ______ z oznako _______;

- je bila stranka te pogodbe (v nadaljevanju besedila: izvajalec) izbrana kot ekonomsko najugodnejši ponudnik na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila, št. _______ z dne _____, ki je bila objavljena na Portalu javnih naročil dne _____ pod oznako ______:

- je dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, vključno s tehničnimi specifikacijami, popravki in pojasnili, odgovori na vprašanja, zastavljenimi na portalu javnih naročil, ter ponudbo izvajalca, sestavni del te pogodbe;

- sklepata pogodbeni stranki to pogodbo za določitev splošnih in posebnih pogojev za izvedbo predmeta javnega naročila.

- PREDMET POGODBE

- člen

Pogodbeni stranki soglašata, da je predmet pogodbe vzdrževanje, razvoj in gostovanje spletnih aplikacij Moj SLOfit, SLOfit in FitBack 2026 – 2030, skladno z vsemi zahtevami naročnika iz tehničnih specifikacij naročnika in preostale dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Podrobnejše specifikacije predmeta te pogodbe so razvidne iz tehničnih specifikacij, ki so sestavni del dokumentacije JN in so priloga te pogodbe.

- POGODBENA KOLIČINA

- člen

Obseg storitev, ki so predmet pogodbe za celotno obdobje, je razviden iz ponudbe in razpisne dokumentacije naročnika in je ocenjen.

Naročnik si pridržuje pravico, da je pogodbena količina lahko večja ali manjša od ocenjene, upoštevajoč dejanske potrebe naročnika, pri čemer cena za postavke ostane nespremenjena. Vezano na izvedbo storitev nadgradenj bosta pogodbeni stranki skladno z določenim v tehničnih specifikacijah tekom izvajanja predmeta pogodbe dogovorili tudi potrebne dodatne aktivnosti in storitve, kar bosta pogodbeni stranki uredili s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi, vse ob upoštevanju določb veljavne javno – naročniške zakonodaje.

V kolikor pride do zmanjšanja obsega pogodbene količine iz te pogodbe, naročnik izvajalcu ni dolžan povrniti nobenih stroškov oziroma škode iz tega naslova.

- POGODBENI ROKI IN NAČIN IZVEDBE

- člen

Blago in storitve, ki so predmet te pogodbe, se izvajajo šesdeset (60) mesecev oz. pet (5) let, od dneva pričetka veljavnosti te pogodbe oziroma od datuma sklenitve te pogodbe do 31. 12. 2030.

Dobava blaga in izvedba storitev iz tehničnih specifikacij se izvrši po vsakokratnem predhodnem dogovoru z naročnikom, in sicer v skladu s podrobnim terminskim in vsebinskim načrtom, ki ga sporazumno potrdita skrbnika te pogodbe.

Naročnik bo ob prevzemu blaga in storitev le-te pregledal ter izvajalcu sporočil morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki jih je mogoče opaziti pri običajnem pregledu.

- DODATNE STORITVE

- člen

Dodatnih storitev, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

Za dodatne storitve, ki so se izkazala za potrebne šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javno naročanje. Podlaga za določitev vrednosti dodatnih storitev so cene na enoto iz pogodbe skupaj s popustom, ki ga dodatno ponuja izvajalec. Z izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba.

- POGODBENA CENA

- člen

Pogodbena cena znaša __________ EUR (vrednost brez DDV) oziroma __________ EUR (vrednost z DDV).

Podrobnejša cenovna specifikacija je razvidna iz ponudbenega predračuna izvajalca, ki je priloga te pogodbe.

Pogodbeni stranki soglašata, da se DDV na izstavljenem računu obračuna po stopnji, veljavni na dan izdaje računa.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga ali storitev iz ponudbe v času trajanja sporazuma, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

V pogodbeno ceno so vključeni vsi izvajalčevi stroški, ki so neposredno ali posredno povezani z izvajanjem dobav oziroma storitev predmeta te pogodbe ter z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti v obsegu, na način ter pod pogoji, ki so določeni v tej pogodbi in tehničnih specifikacijah.

- člen

Pogodbene cene na enoto mere so nespremenljive za obdobje enega (1) leta in zajemajo vse stroške, ki jih ima izvajalec z realizacijo celotnega predmeta te pogodbe, ter druge dajatve. Naročnik stroškov, ki bi presegali pogodbeno ceno na enoto mere, ne bo priznaval.

Valorizacija denarnih obveznosti se skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04), lahko prvič izvede po preteku enega (1) leta od sklenitve pogodbe in ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada RS preseže štiri odstotke (4 %) vrednosti, šteto od preteka enega (1) leta od dneva sklenitve pogodbe. Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje indeksa cen življenjskih potrebščin ponovno preseže štiri odstotke (4 %) vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti.

Izvajalec mora pred uvedbo spremembe cen iz prejšnjega odstavka skrbniku pogodbe na strani naročnika pisno predložiti zahtevo za spremembo cen, dokazila o upravičenosti spremembe cen in novi cenik. Naročnik bo v primeru upravičenosti zahteve, za spremembo cen po tem členu z izvajalcem sklenil dodatek k pogodbi.

Dokazno breme dviga cen (razlika v ceni) je na izvajalcu, upravičenost in zakonitost izvedbe spremembe pogodbe (oziroma cen) pa je v domeni naročnika.

- NAČIN IN ROK PLAČILA

- člen

Izvajalec bo za opravljene storitve vzdrževanja, gostovanja in podpore naročniku izstavljal e-račune po dejansko opravljenih storitvah. Podlaga za izdajo računa je s strani naročnika potrjeno poročilo s specifikacijo opravljenih del in količino izvedenih ur.

Vezano na izvedbo storitev migracije se pogodbeni stranki lahko dogovorita tudi za drugačen obračun.

Izvajalec bo za opravljene storitve nadgradenj naročniku izstavil e-račun po zaključeni nadgradnji. Podlaga za izdajo e-računa je s strani naročnika potrjeno poročilo s specifikacijo opravljenih del in količino izvedenih ur.

Izdani e-računi morajo obvezno vsebovati navedbo številke pogodbe.

- člen

Naročnik bo izvajalcu izstavljene e-račune, ki jih bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik te pogodbe, plačal v roku 30 dni od uradnega datuma prejema računa na transakcijski račun izvajalca številka IBAN ____________ odprt pri banki _________. V kolikor bo v času prejetja e-računa za posredne proračunske uporabnike veljal drugačen zakonski plačilni rok, bo naročnik e-račun plačal v tem roku. V primeru reklamacije storitve se plačilo zadrži do odprave reklamacije.

Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu e-računa, ki je podlaga za izplačilo. Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.

- OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

Izvajalec izjavlja, da se je seznanil z obsegom storitve pred oddajo ponudbe in pred podpisom te pogodbe in se obvezuje, da bo:

- izvajal storitev v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske unije, ki urejajo predmet te pogodbe ter načelih stroke,

- izvajal storitev s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, brezhibno in kvalitetno ter v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in navodili naročnika,

- zagotavljal najvišjo kakovost storitev ne glede na čas in kraj izvajanja,

- izvajal storitev na najracionalnejši način v okviru naročnikovih specifikacij,

- izpolnjeval vse predvidene obveznosti v dogovorjenih rokih in na predviden način,

- pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kakovostno in pravilno izvedbo storitev,

- pisno obvestil naročnika o nastopu morebitnih okoliščin, ki bi utegnile vplivati na vsebinsko in časovno izvršitev storitev,

- naročniku omogočal ustrezen nadzor nad izvajanjem storitve po tej pogodbi,

- naročniku posredoval poročila o opravljenih storitvah, ki bodo podlaga za izstavitev računov;

- za opravljene storitve po tej pogodbi izdal račun skladno s ponujeno ceno in dejansko opravljenimi storitvami/obveznostmi in na podlagi poročila, potrjenega s strani naročnika;

- ves čas izvajanja obveznosti po tej pogodbi spoštoval in upošteval zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije in njenih sestavnih delov oziroma prilog, ki so sestavni del te pogodbe.

Storitve vzdrževanja, upravljanja, podpore in nadgradnje spletnih portalov ali spletnih strani se izvajajo preko neposrednega dostopa izvajalca do podatkovnega in spletnega strežnika..

Podeljene pravice dostopa do informacijskega premoženja naročnika morajo biti vezane na konkretno fizično osebo in dokumentirane. Spremembe, ki vplivajo na podeljene dostopne pravice, mora izvajalec redno sporočati in uskladiti s skrbnikom pogodbe oziroma kontaktno osebo po pogodbi.

Izvajalec mora prostor, kjer izvaja dostop do spletnih portalov naročnika, ustrezno zaščititi pred nepooblaščenim dostopom do informacij.

- člen

Storitve po tej pogodbi ves čas trajanja pogodbe izvajajo usposobljeni strokovnjaki izvajalca oziroma podizvajalca, ki jih je izvajalec navedel v ponudbi, ki je priloga in sestavi del te pogodbe.

Izvajalec lahko za izvajanje storitev po tej pogodbi po predhodnem dogovoru in odobritvi s strani naročnika vključi dodatne kadre.

V primeru, da izvajalec vključi dodatne strokovnjake za delo kot dodatne strokovnjake ali kot zamenjavo obstoječih strokovnjakov z novimi, je izvajalec dolžan naročniku posredovati nov seznam usposobljenih strokovnjakov skupaj z ustreznimi dokazili o usposobljenosti (referenčna potrdila). Dodatni/novi strokovnjaki morajo imeti z izvajalcem oziroma podizvajalcem sklenjeno delovno razmerje oziroma drugo zakonsko določeno obliko dela izven delovnega razmerja. Pred vključitvijo dodatnega usposobljenega strokovnjaka oz. zamenjavo obstoječih strokovnjakov je izvajalec dolžan pridobiti pisno soglasje naročnika.

Če naročnik ugotovi, da izvajalec ne ravna skladno z določili tega člena, ima pravico do odpovedi predmetne pogodbe. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preveri usposobljene strokovnjake, ki opravljajo dela po tej pogodbi. Vsi kadri so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

- člen

Izvajalec se zaveže ves čas izvajanja storitev po tej pogodbi številčno zagotavljati vsaj toliko usposobljenih strokovnjakov, kot jih je navedel v ponudbi za predmetno javno naročilo, in katerim je naročnik priznal zahtevano usposobljenost.

- člen

Delovnemu osebju izvajalca je prepovedano v poslovne prostore naročnika in njegovih organizacijskih enot pripeljati osebe, ki niso v delovnem ali pogodbenem razmerju z izvajalcem oz. podizvajalcem, in o katerih naročnik ni predhodno obveščen.

- OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Naročnik se obvezuje, da bo:

- dal izvajalcu na razpolago vse potrebne informacije, podatke in dokumente, s katerimi razpolaga, in so vezani na izvedbo storitve po tej pogodbi,

- sodeloval s pooblaščenim predstavnikom izvajalca,

- posredoval svoje zahteve izvajalcu v roku, ki bo omogočal normalno izvedbo pogodbenih obveznosti,

- obveščal izvajalca o vseh morebitnih spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvedbo predmeta te pogodbe,

- po zaključenem postopku preveril poročilo izvajalca skupaj s specifikacijo opravljenih del v skladu s tehničnimi zahtevami razpisne dokumentacije, ki je priloga pogodbe.

- ODZIVNI ČASI IN ROKI

- člen

Izvajalec bo odpravljal napake skladno z režimom odprave napak in odzivnimi časi, kot opredeljeno v tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije.

Po vsaki zaključeni nadgradnji bo izvajalec pripravil poročilo. Izvajalec se zavezuje obravnavati morebitne težave, ki bi nastale kot posledica izvedene nadgradnje v skladu z roki in odzivnimi časi, opredeljenimi v tehničnih specifikacijah.

- GARANCIJA IN JAMSTVA

- člen

Izvajalec ves čas trajanja pogodbenega razmerja jamči za dobro in pravilno izvedbo predmeta te pogodbe.

Izvajalec za vse opravljene storitve (tehnično in dopolnilno vzdrževanje, migracija in nadgradnje, vzdrževanje strežnikov idr.) priznava garancijo do izteka letnega cikla aplikacije (konec šolskega leta s presečnim datumom 31.8.) oz. 3 mesece, če je bila storitev izvedena izvedeno v obdobju junij - avgust. Ta garancija vključuje odpravo napak, ki bi jih kot ‘stranski produkt’ povzročila določena odprava napak na programski opremi ali sistemu (bux-fix).

- ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec se zaveže, da bo naročniku v rokih opredeljenih v razpisni dokumentaciji predložil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti v EUR z DDV.

Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Veljavnost finančnega zavarovanja je najmanj do 30. 3. 2031.

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za celotno veljavnost pogodbe. Če izvajalec v roku, navedenem v prvem odstavku tega člena, ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (razen v primeru, ko obvesti naročnika o utemeljenih razlogih za zamudo), se šteje, da pogodba ni veljavna.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti v primeru, če:

- izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- izbrani ponudnik ne bo pravočasno in pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe in

- če izbrani ponudnik ne bo odpravljal napak.

Če se bodo med trajanjem sporazuma spremenili roki za izvedbo posla ali skupna pogodbena vrednost, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njegovo veljavnost.

Po preteku veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je finančno zavarovanje vrnjeno.

Finančno zavarovanje mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhaja, da za finančno zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758, ter mora vsebovati določilo (klavzulo), da poleg izjave zahtevi za plačilo ni potrebno priložiti nobene druge listine.

- ZAMUDA IN POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru, da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov, ki niso na strani naročnika ter ne gre za opravičeno zamudo, je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 0,5 % od pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar največ 10 % pogodbene vrednosti z DDV. O upravičenosti zamude presoja naročnik na podlagi pisnega pojasnila izvajalca.

V primeru, da zamuda ali napake pri izvedbi onemogočajo namen posla, lahko naročnik pisno odstopi od pogodbe o in zahteva odškodnino.

V primeru, da izvajalec pogodbene kazni ne plača, ima naročnik pravico, da jo odšteje od še neplačanih obveznosti, ki jih ima do izvajalca po tej pogodbi.

Če je škoda, ki jo utrpi naročnik zaradi zamude pogodbeno dogovorjenega roka za dokončanje prevzetih obveznosti večja od pogodbene kazni, mora izvajalec naročniku povrniti razliko do popolne odškodnine.

- VIŠJA SILA

- člen

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile takoj, najkasneje pa naslednji delovni dan, šteto od njenega nastanka, prav tako je dolžna sopogodbenika obvestiti tudi o prenehanju višje sile. Poleg tega je dolžna sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v roku dveh delovnih dni po nastopu oziroma prenehanju višje sile.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

- SKRBNIŠTVO

- člen

Naročanje storitev po tej pogodbi potrdi le skrbnik pogodbe ali pooblaščena oseba na strani naročnika. Proces definiranja obsega, prioritet, terminskega načrta ali katerih drugih pomembnih podatkov se lahko izvaja tudi na drugih ravneh, vendar se šteje kot veljavno naročilo zgolj tisto, ki ga potrdi skrbnik pogodbe ali pooblaščena oseba na strani naročnika.

Podpora se na vseh navedenih področjih izvaja pod nadzorom skrbnika sistema naročnika, po prioritetah, ki jih postavi naročnik, oziroma omenjeni skrbnik aplikacije.

Pogodbeni stranki določata naslednja skrbnika za izvajanje pogodbe:

- na strani naročnika: 		, telefonska števila: 		, elektronski naslov: 		.

- na strani izvajalca: 		, telefonska števila: 		, elektronski naslov: 		.

Morebitne podrobnosti o medsebojnem obveščanju in komuniciranju uredita stranki s posebnim dogovorom.

Pogodbeni stranki smeta v primeru objektivnih razlogov zamenjati skrbnika pogodbe. Zamenjava skrbnikov pogodbe ni razlog za spremembo določil te pogodbe oziroma za sklenitev dodatka k tej pogodbi.

Skrbnika sproti ocenjujeta kakovost opravljenih pogodbenih obveznosti in razrešujeta morebitna nesoglasja, reklamacije in podobno. V kolikor naročnik poda pisne pripombe, jih je izvajalec dolžan upoštevati in odpraviti na svoje stroške.

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta druga drugo nemudoma pisno obvestili o vsaki morebitni bistveni spremembi okoliščin, ki bi lahko vplivale na izvajanje storitev po tej pogodbi.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Na podlagi določb 1. točke 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 - ZZPri; v nadaljevanju besedila: ZIntPK) je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz 1. odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, začel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- VARSTVO IN ZAUPNOST PODATKOV

- člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta osebne podatke, še posebej posebne vrste osebnih podatkov, obdelovali in varovali v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-2 (Uradni list RS, št. 163/22 in 40/25 – ZInfV-1), Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; UL L 119, 4. 5. 2016, str. 1–88) in druge zakonodaje s tega področja.

Izvajalec se zavezuje, da osebnih podatkov, s katerimi bi se srečal pri izpolnjevanju/izvrševanju te pogodbe, ne bo obdeloval za noben drug namen, kot za namen izpolnjevanja predmeta te pogodbe.

Izvajalec se zavezuje zagotoviti ustrezne postopke in sprejeti ukrepe za varovanje osebnih podatkov javnih uslužbencev v skladu z veljavno zakonodajo s področja osebnih podatkov in predvsem zagotoviti tako varovanje osebnih podatkov, da prepreči njihovo slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje, razkritje, dostop ali drugo nepooblaščeno obdelavo.

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije in druge podatke, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja, ohranjali kot zaupne ves čas trajanja pogodbe in še deset (10) let po izpolnitvi pogodbe.

Če izvajalec krši določbo 3. odstavka tega člena je naročniku odškodninsko odgovoren za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, in sicer za vsakršno nepooblaščeno širjenje podatkov in informacij. Izvajalec je odškodninsko odgovoren tudi za nepooblaščeno širjenje podatkov in informacij, za katere bi mogel in moral vedeti, da so zaupni oziroma, da z nepooblaščenim širjenjem takih podatkov lahko naročniku povzroči škodo.

- člen

Obveznost pogodbenikov, da ohranita zaupnost dokumentov, podatkov in pisnih informacij, ne velja za dokumente, podatke in pisne informacije, ki so lahko predmet razkritja po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18, 141/22 in 40/25 – ZInfV-1; v nadaljevanju besedila: ZDIJZ).

Pogodbeni stranki sta seznanjeni z dejstvom, da so lahko skladno z ZDIJZ pogodba in/ali njeni sestavni deli predmet objave oziroma razkritja.

- člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta varovali podatke o izvorni in strojni kodi računalniških programov in zaupne podatke tehničnega in poslovnega značaja, do katerih imata dostop pri izvajanju te pogodbe (npr. rezultati varnostnih testov, poročila varnostnega pregleda, poročila o varnostnih incidentih ipd.), ter podatke, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba, in sicer kot poslovno skrivnost izvajalca oziroma uradno skrivnost naročnika skozi ves pogodbeni rok ter še najmanj deset (10) let po preteku le-tega.

- AVTORSKE PRAVICE IN PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

- Člen

Avtorske pravice in prenos uporabe

Vse avtorske pravice na programski kodi, dokumentaciji, grafičnih elementih in drugih avtorskih delih, ki jih izvajalec razvije posebej za naročnika v okviru te pogodbe, ostanejo v lasti izvajalca.
Izvajalec naročniku podeljuje trajno, neomejeno, neprenosljivo in neizključno pravico do uporabe, spreminjanja, integracije in javne objave razvite programske rešitve za lastne potrebe ali za širšo javnost.

Ponovna uporaba znanja in kode s strani izvajalca

Izvajalec sme v drugih projektih in za druge naročnike ponovno uporabiti vse znanje, izkušnje, koncepte, arhitekturo, algoritme, izvorno kodo, knjižnice ali dele kode, razvite v okviru tega projekta, razen tistih, ki vsebujejo zaupne podatke naročnika. Takšna ponovna uporaba se ne šteje za kršitev avtorskih pravic ali obveznosti do naročnika.

Uporaba odprtokodne programske opreme

Izvajalec lahko pri razvoju uporablja odprtokodne knjižnice ali komponente pod pogoji ustreznih odprtokodnih licenc (npr. MIT, Apache 2.0, GPL, LGPL ipd.). Izvajalec se zavezuje, da bo:

- uporabil le odprtokodne komponente, katerih licence dopuščajo njihovo uporabo v okviru projekta,

- navedel vse uporabljene odprtokodne komponente in licence v tehnični dokumentaciji,

- zagotovil, da uporaba odprtokodnih komponent ne bo omejevala naročnikove pravice do nadaljnje uporabe ali distribucije rešitve.

Javna objava kode s strani naročnika

Naročnik ima pravico, da po lastni presoji javno objavi celotno rešitev ali posamezne dele kode (npr. na odprtokodnih repozitorijih), z namenom omogočiti uporabo, predelavo ali nadgradnjo s strani širše skupnosti, pod pogoji odprtokodne licence, ki jo izbere naročnik. Izvajalec se s tem strinja, da taka objava ne pomeni kršitve njegovih avtorskih pravic.

Jamstvo za skladnost

Izvajalec jamči, da z uporabo kode in odprtokodnih komponent ne krši avtorskih pravic tretjih oseb in da bo v primeru zahtevkov tretjih oseb naročnika zaščitil pred morebitnimi zahtevami ali škodo, ki bi iz tega izhajala.

- PODIZVAJALCI

- člen

(opomba: v primeru, da izvajalec sodeluje s podizvajalci, se uporabi spodnje besedilo):

Izvajalec bo pogodbene storitve izvedel v sodelovanju s podizvajalci, navedenimi v ponudbi:

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila uporabnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje storitev in dobav, in sicer najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi.

V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:

- naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun, zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- vrsto storitev, ki jih bo izvedel posamezni podizvajalec,

- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe storitev,

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec/-ci to zahteva/jo.

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Izvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim podizvajalcem, v petih (5) dneh od sklenitve te pogodbe.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo.

V kolikor izvajalec pri izvedbi pogodbenih obveznosti iz te pogodbe nastopa skupaj s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo, izvajalec v skladu z določili Zakona o javnem naročanju pooblašča uporabnika in plačnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcem. Podizvajalec mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca. Izvajalec se zavezuje, da bo svojemu računu obvezno priložil z njegove strani predhodno potrjene račune njegovih podizvajalcev.

Izvajalec za vse dobave oziroma storitve izvedene po tej pogodbi, ki jih izvedejo podizvajalci, odgovarja, kot da bi dobave oz. storitve opravil sam.

(Opomba: v primeru, da izvajalec ne priglasi podizvajalcev, se uporabi besedilo):

Izvajalec bo pogodbene storitve izvedel sam, brez sodelovanja s podizvajalci.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje storitev, in dobav in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi.

V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:

- naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun, zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- vrsto storitev, ki jih bo izvedel posamezni podizvajalec,

- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe storitev,

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec/-ci to zahteva/jo.

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Izvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim podizvajalcem, v petih (5) dneh od sklenitve te pogodbe.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo.

V kolikor bo izvajalec pri izvedbi pogodbenih obveznosti iz te pogodbe nastopal skupaj s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo, izvajalec v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcem. Podizvajalec mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca. Izvajalec se bo v takšnem primeru zavezal, da bo svojemu računu obvezno priložil z njegove strani predhodno potrjene račune njegovih podizvajalcev.zvajalec za vse storitve oziroma dobave izvedene po tej pogodbi, ki jih izvedejo podizvajalci, odgovarja, kot da bi storitve oz. dobave opravil sam.

- ODSTOP OD POGODBE

- člen

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi, si naročnik pridržuje pravico, da začne ustrezne postopke za njeno prekinitev.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, če:

- izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti na način, kot je določen v tej pogodbi,

- naročnik ugotovi, da so bili podatki, ki jih je izvajalec navedel v ponudbi lažni oz. zavajajoči,

- je izvajalec kriv za zamudo pri opravljanju pogodbenih obveznosti in jih ne izpolni niti v dodatnem primernem roku,

- izvajalec kako drugače huje krši določila te pogodbe,

- če za predmet pogodbe naročnik nima več zagotovljenih oziroma pripravljenih sredstev.

Odstop mora biti podan v pisni obliki.

- člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom tega zakona pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja in določila te pogodbe, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

Izvajalec ima v primerih iz prejšnjega odstavka tega člena pravico do plačila za dotlej kvalitetno opravljena dela po tej pogodbi, naročniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za predmetne storitve za preostanek pogodbenega obdobja določil nov izvajalec.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki je ali bi iz zgornjih razlogov utegnila nastati izvajalcu.

- PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

- člen

Ta pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki.

Za spremembo skrbnikov te pogodbe zadošča pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

- člen

Pogodbeni stranki spore rešujeta sporazumno. V nasprotnem primeru spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Kopru po slovenskem pravu.

- člen

Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po dva (2) izvoda.

- člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta storili vse, kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da bosta pri njenem izvrševanju ravnali s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

- člen

Pogodba je sklenjena in prične veljati s podpisom obeh pogodbenih strank, pod pogojem, da izvajalec v predpisanem roku predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana

davčna številka: SI 96040289

matična številka: 1627040000

ki jo zastopa dekan, prof. dr. Damir Karpljuk

(v nadaljevanju UL FŠ in »upravljavec«)

in

NAZIV, naslov

davčna številka:

matična številka:

ki jo zastopa ___________________________

(v nadaljevanju _________________________ in »obdelovalec«),

v nadaljevanju oba skupaj tudi »pogodbenika«

skleneta

POGODBO O OBDELAVI PODATKOV

- člen

(Uvodne ugotovitve)

Pogodbenika sta dne _________ sklenila POGODBO O VZDRŽEVANJU, RAZVOJU IN GOSTOVANJU SPLETNIH APLIKACIJ MOJ SLOFIT, SLOFIT IN FITBACK 2026 - 2030  (v nadaljevanju »Krovna pogodba«), na podlagi katere obdelovalec vzdržuje spletno aplikacijo Moj SLOfit (https://moj.slofit.org), ki jo upravljavec uporablja za obdelavo osebnih podatkov v zbirki SLOfit, namenjeni spremljavi posameznikove telesne zmogljivosti in z njo povezanih področij.

V spletni aplikaciji Moj SLOfit se obdelujejo osebni podatki uporabnikov, članov in izvajalcev Moj SLOfit, zato pogodbenika to pogodbo h Krovni pogodbi sklepata z namenom ureditve pogodbene obdelave osebnih podatkov in določitve medsebojnih obveznosti v skladu z 28. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba ali GDPR).

- člen

(Pomen izrazov)

Izrazi, ki so uporabljeni v tej pogodbi, in se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov, imajo enak pomen kot v Splošni uredbi.

Izrazi, ki so opredeljeni v tej pogodbi, in se nanašajo na aplikacijo Moj SLOfit, imajo enak pomen kot v Splošnih pogojih Moj SLOfit.

- člen

(Predmet pogodbe)

Predmet pogodbe je ureditev razmerij med pogodbenikoma v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v okviru zagotavljanja storitev po Krovni pogodbi iz prvega odstavka 1. člena te pogodbe, zlasti opredelitev:

- vsebine obdelave osebnih podatkov,

- narave in namena obdelave osebnih podatkov,

- vrste osebnih podatkov,

- kategorije posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo,

- pravic in obveznosti upravljavca in obdelovalca,

- trajanja obdelave osebnih podatkov ter

- ukrepov po prenehanju obdelave osebnih podatkov.

S to pogodbo obdelovalec upravljavcu jamči, da bo izvajal ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, kot jih zagotavlja po svojem internem aktu, kot so zahtevani s Splošno uredbo o varstvu podatkov in nacionalno zakonodajo, vse z namenom, da je zagotovljeno varstvo pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

- člen

(Vsebina, namen in narava obdelave osebnih podatkov)

Obdelovalec bo osebne podatke, ki jih prejme na podlagi te pogodbe, obdeloval izključno v imenu in za račun upravljavca in le v okviru in obsegu, potrebnem za namen izvajanja storitev po Krovni pogodbi iz prvega odstavka 1. člena te pogodbe in tej pogodbi.

Obdelovalec se zaveda, da namene in sredstva obdelave osebnih podatkov določa izključno upravljavec. Obdelovalec ne bo sam določal namenov in sredstev obdelave osebnih podatkov, ki jih obdeluje za upravljavca po Krovni pogodbi in tej pogodbi. V nasprotnem primeru bo v delu, v katerem bo presegel obdelavo, ki jo dopušča upravljavec, obdelovalec sam štel za upravljavca in nosil tudi takšno odgovornost.

- člen

(Vrste osebnih podatkov in kategorije posameznikov, na katere se nanašajo)

Obdelovalec bo za upravljavca vzdrževal spletno aplikacijo SLOfit. Storitve po Krovni pogodbi niso vsebinsko povezane z obdelavo osebnih podatkov, lahko pa do obdelave osebnih podatkov (predvsem dostopa – vpogleda) pride pri izvajanju vzdrževalnih nalog. Za vsako opravilo, ki lahko vključuje tudi obdelavo osebnih podatkov bo obdelovalec prejel pisno navodilo upravljavca. Za pisno navodilo šteje navodilo, ki je posredovano po e-pošti, praviloma med skrbnikoma te pogodbe.

V zbirki SLOfit so naslednji podatki:

I. Podatki iz ŠVK (če član oziroma uporabnik prenese kopijo podatkov v Moj SLOfit): ime in priimek učenca/učenke, dijaka/dijakinje, ime in priimek starša ali zakonitega skrbnika, spol, rojstni datum, EMŠO ter za vsakega od njih še podatke o:

- telesni višini – dolžinski razsežnosti telesa,

- telesni teži – voluminoznosti (masi) telesa,

- kožni gubi nadlahti – voluminoznosti (količini podkožnega maščevja) telesa,

- dotikanju plošč z roko – frekvenci izmeničnih gibov,

- skoku v daljino z mesta – hitri (eksplozivni) moči,

- premagovanju ovir nazaj – koordinaciji (skladnosti) gibanja telesa,

- dviganju trupa – mišični vzdržljivosti trupa,

- predklonu na klopci – gibljivosti,

- vesi v zgibi – mišični vzdržljivosti ramenskega obroča in rok,

- teku na 60 m – šprinterski hitrosti,

- teku na 600 m – vzdržljivosti v submaksimalnem kontinuiranem (dalj časa trajajočem) naprezanju v določenem šolskem letu.

Podatek o EMŠO je potreben le v času šolanja, za namen enolične identifikacije člana ob prenosu podatkov iz ŠVK. Ko se član preneha šolati (zaključi osnovno ali srednjo šolo), obdelovalec podatek o EMŠO izbriše, ker ni več potreben za obdelavo podatkov v Moj SLOfit.

II. Podatki, ki jih vnesejo izvajalci ali uporabnik sam pri izvajanju različnih meritev, izpolnjevanju vprašalnikov in podobnih aktivnostih, ki jih v zvezi s spremljanjem telesnega fitnesa omogoča Moj SLOfit.

III. Podatki članov in uporabnikov: ime in priimek, e-poštni naslov, datum rojstva in spol člana. Za uporabnika pa tudi njegovo uporabniško ime.

IV. Podatki izvajalcev: ime in priimek, e-poštni naslov, telefonska številka administratorja, namestnika administratorja in odgovornih oseb izvajalca.

Pravice in obveznosti upravljavca in obdelovalca

- člen

(Navodila in nadzor)

Upravljavec vsa izrecna navodila, ki jih da obdelovalcu v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki niso opredeljena s to ali s Krovno pogodbo, pisno dokumentira, zadošča tudi oblika e-poštnih sporočil.

Upravljavec ima pravico, da enkrat letno, pa tudi kadar zazna nepravilnosti ali je o njih obveščen, pri obdelovalcu izvede pregled postopkov in ukrepov, ki jih v zvezi z obdelavo osebnih podatkov izvaja obdelovalec. Obdelovalec je dolžan upravljavcu oziroma zunanjemu izvajalcu, ki je pooblaščen s strani upravljavca, omogočiti pregled in pri njem aktivno sodelovati.

Obdelovalec je dolžan upravljavcu dati na voljo vse informacije za dokazovanje izpolnjevanja svojih obveznosti.

Obdelovalec je dolžan v primeru seznanitve s kršitvijo varstva osebnih podatkov, brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v 24-urah od seznanitve s kršitvijo, pisno obvestiti obdelovalca. Pisno obvestilo mora vsebovati opis kršitve varstva osebnih podatkov skupaj z vrstami in številom osebnih podatkov, ki so bili vključeni v incident ter oceno o številu oseb, na katere se nanašajo. V pisnem obvestilu mora obdelovalec opisati tudi verjetne posledic kršitve varstva osebnih podatkov in predlagati ukrepe, ki bi lahko v prihodnje zmanjšali tveganje za podobne incidente.

- člen

(varnost osebnih podatkov)

Pogodbenika se zavezujeta, da bosta zagotavljala ustrezne postopke in ukrepe za varnost osebnih podatkov.

Obdelovalec bo z organizacijskimi, tehničnimi in logistično-tehničnimi postopki in ukrepi zagotavljal tako varnost osebnih podatkov, da bo preprečeno slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spreminjanje ali izguba ter nepooblaščena obdelava tako, da bo:

- varoval prostore, strežniško opremo in sistemsko programsko opremo, vključno z vhodno-izhodnimi enotami,

- varoval aplikativno programsko opremo, s katero se obdelujejo osebni podatki,

- preprečeval nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih,

- zagotavljal stalno zaupnost, celovitost, dostopnost in odpornost sistemov in storitev za obdelavo;

- zagotavljal zmožnost pravočasno povrniti razpoložljivost in dostop do osebnih podatkov v primeru fizičnega ali tehničnega incidenta; in

- zagotavljal varno povezavo od uporabnika do storitve na način, da je le-ta šifrirana (https) z ustreznimi certifikati in protokoli (TLS 1.2).

Pogodbeni obdelovalec zagotavlja dostop do osebnih podatkov samo tistim zaposlenim oziroma osebam, ki zanj opravljajo delo na podlagi pogodbe, katerih pravica dostopa do osebnih podatkov izhaja iz narave njihovega dela.

Dostop do spletne aplikacije Moj SLOfit imajo le uporabniki, ki jih določi obdelovalec glede na njihove delovne naloge in pooblastila za delo.

V spletni aplikaciji Moj SLOfit obdelovalec zagotavlja sledljivost obdelave in hrani podatek o uporabniku in izvajalcu v Moj SLOfit ter njegovih delavcih (zaposlenih in pogodbenih) v zvezi z njihovimi aktivnostmi na osebnih podatkih – vnos, sprememba in izbris podatkov (uporabniško ime, datum, ura, opis aktivnosti). Prav tako se v spletni aplikaciji za namen sledljivosti obdelav hrani podatek o uporabniku ali izvajalcu, ki je prenesel podatke iz ŠVK v spletno aplikacijo (uporabniško ime, datum, ura, opis aktivnosti – prenos/branje ŠVK datoteke). Ker podatki v Moj SLOfit lahko kažejo na zdravstveno stanje posameznika, je obdelovalec dolžan voditi sledljivost obdelav v skladu z določbo 22. člena ZVOP-2 tako, da je iz dnevnika obdelav razvidno:

  - dejanje obdelave (zbiranje, spreminjanje, vpogled, razkritje vključno s prenosi, izbris)

  - uporabniško ime ali drug identifikacijski podatek osebe, ki je izvedla določeno dejanje obdelave,

  - čas obdelave (datum in ura),

  - vrste osebnih podatkov, ki so se obdelale z dejanjem obdelave,

tako da se beležijo naslednji logi:

  - dodelitev novih pravic uporabniku (ID novega uporabnika)

  - dodajanje obstoječega uporabnika v šolo. (ID obstoječega uporabnika, ID člana, ID šole.)

  - dodajanje novega uporabnik v šolo. (ID obstoječega uporabnika, ID člana, ID šole.)

  - dodajanje novega člana v šolo. (ID uporabnika, ID člana, ID šole.)

  - posodabljanje uporabnika. (ID obstoječega uporabnika, ID člana, ID šole.)

  - dodelitev ali izbris vloge uporabnika. (ID obstoječega uporabnika, ID člana, ID šole.)

  - izbris člana. (Ime člana, ID šole.)

  - Izbris uporabnika. (Email uporabnika, ID šole.)

  - Izbris vseh uporabnikov iz šole. (ID šole.)

  - Napake pri brisanju vseh uporabnikov.

  - Brisanje šole. (Naziv šole)

  - Dodajanje šole. (Naziv šole, ID šole.)

  - Posodoboitev podatkov šole. (ID šole.)

  - Posredovanje meritev v pregled. (izvajalec meritve.)

  - Zavrnitev meritve. (izvajalec meritve.)

  - Potrditev meritev. (izvajalec meritve.)

  - Izbris merjenca Iz meritve. (ID meritve, ID člana, ID šole.)

  - Dodajanje merjenca k meritvi. (ID meritve, ID člana, ID šole

  - Prijava uporabnika (Vloga uporabnika)

  - Prijava uporabnika na drugega uporabnika. (vloga prijavljenega uporabnika in ID uporabnika na katerega se je prijavil.)

  - Preklic dostopa uporabniku. (Vloga uporabnika, ID uporabnika, ID člana, IDšole.)

  - Zavrnitev dostopa uporabniku. (Vloga uporabnika, ID uporabnika, ID člana, ID šole.)

  - Odobritev dostopa uporabniku. (Vloga uporabnika, ID uporabnika, ID člana, ID šole.)

  - Sprememba imena uporabnika. (staro in novo ime.)

  - Menjava gesla s strani uporabnika.

  - Generiranje individualnega poročila glede na datum. (ID člana in izbrani datumi.)

  - Generiranje generičnega poročilo glede na baterijo in meritev (ID meritve in ID baterije.)

  - Izračun centilov (kratica test (ITM), število testov in število posodobljenih testov).

  - Dostop starša v otrokove podatke. (ID člana, ID starša)

  - Prenos šolarja v vlogo član-odrasel (Nov email, ID člana).

  - Uvoz meritev. (Ime datoteke, sporočilo napake ali sporočilo uspelega uvoza.)

  - Uvoz članov. (Ime datoteke, sporočilo napake ali sporočilo uspelega uvoza.)

Vsebina dnevnika obdelave se hrani dve leti od zaključka koledarskega leta, v katerem so bila zabeležena dejanja obdelave. Obdelovalec na zahtevo upravljavca v roku 24 ur omogoči dostop do revizijskih sledi o obdelavi osebnih podatkov na nivoju uporabnika, izvajalca oziroma njegovega delavca.

Obdelovalec zagotavlja sledljivost vseh svojih in upravljavčevih posegov v podatke, shranjene v spletnem programu, ki jih napravi v vlogi administratorja.

Podatki se hranijo na tehnični infrastrukturi obdelovalca in se ne iznašajo v tretje države, razen kadar bi to zahteval upravljavec ali bi obdelovalca k takšnemu ravnanju zavezoval predpis.

Poleg opisanih ukrepov obdelovalec zagotavlja tudi tehnične in organizacijske ukrepe za varnost osebnih podatkov v skladu s svojimi internim akti. Vsakokratni veljavni pravilnik o zagotavljanju varnosti osebnih podatkov obdelovalca je dostopen in na vpogled upravljavcu na sedežu družbe obdelovalca po vnaprejšnjem dogovoru. Povzetek pravilnika, ki vključuje seznam tehničnih in organizacijskih ukrepov, je kot priloga del te pogodbe.

- člen

(Zaupnost podatkov)

Zaposleni in drugi, ki opravljajo delo pri obdelovalcu, so dolžni varovati zaupnost osebnih podatkov in drugih zaupnih podatkov upravljavca, s katerimi se seznanijo pri njihovi obdelavi.

Za zaupne štejejo tudi podatki o poslovanju upravljavca, ki niso javno dostopni in za katere pogodbeni stranki izvesta pri izpolnjevanju določil te pogodbe, npr. finančni podatki, uporabljena delovna metodologija in orodja, itd. Dolžnost varovanja zaupnosti obdelovalca, njegove zaposlene in osebe, ki zanj izvajajo aktivnosti, obvezuje trajno, to je tudi po prenehanju zaposlitve oz. opravljanja del ali nalog pogodbene obdelave. Obdelovalec, njegovi zaposleni in osebe, ki delajo zanj, morajo upravljavcu prepustiti tudi vse nosilce oziroma zapise zaupnih podatkov, ki so jih pridobile na kakršenkoli način v času opravljanja dela pri obdelovalcu.

Obdelovalec ne sme podatkov, pridobljenih v okviru pogodbene obdelave posredovati, omogočiti dostopa ali kakršnekoli seznanitve tretjim osebam, razen na podlagi pisnega dovoljenja upravljavca.

- člen

(Pod-pogodbena obdelava)

Obdelovalec brez predhodnega posebnega pisnega dovoljenja upravljavca v obdelavo osebnih podatkov po tej pogodbi ne sme vključiti drugih obdelovalcev.

Če je v obdelavo osebnih podatkov po tej pogodbi ob pisnem soglasju upravljavca vključen tudi drugi obdelovalec, ga je obdelovalec, ki je podpisnik te pogodbe, dolžan zavezati k enakim dolžnostim varstva osebnih podatkov, kot jih ima sam.

Če podobdelovalec ne izpolnjuje svojih obveznosti glede varstva osebnih podatkov, za izpolnjevanje obveznosti podobdelovalca v odnosu do upravljavca odgovarja obdelovalec, ki je podpisnik te pogodbe.

- člen

(Pomoč upravljavcu)

Obdelovalec se zavezuje pomagati upravljavcu pri izpolnjevanju njegovih obveznosti, da odgovori na zahteve za uresničevanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Zlasti mu bo pomagal:

  - pri oblikovanju resničnih in preglednih informacij in sporočil v zvezi z obdelavo osebnih podatkov (12., 13. in 14. člen GDPR);

  - pri uresničevanju pravice posameznika do dostopa do podatkov, ki se nanašajo nanj (15. člen GDPR);

  - pri uresničevanju pravice posameznika do popravka (16. člen GDPR);

  - pri uresničevanju pravice posameznika do izbrisa oziroma t. i. pozabe (17. člen GDPR).

Obdelovalec ob upoštevanju narave obdelave in informacij, ki so mu dostopne, pomaga upravljavcu tudi pri izpolnjevanju naslednjih obveznosti:

  - pri izvajanju ustreznih ukrepov za varnost osebnih podatkov (32. člen GDPR);

  - pri uradnem obveščanju nadzornega organa o kršitvi varstva osebnih podatkov (33. člen GDPR);

  - pri sporočanju, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov, posameznikom, na katere se podatki nanašajo (34. člen GDPR);

  - pri izvedbi ocene učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov (35. člen GDPR);

  - pri predhodnem posvetovanju z nadzornim organom po opravljeni oceni učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov (36. člen GDPR).

Obdelovalec se zavezuje o zaznanem sumu kršitve varstva osebnih podatkov upravljavca obvestiti nemudoma, najkasneje pa v 48-ih urah od zaznave, na e-naslov skrbnika te pogodbe na strani upravljavca: _____________

Pomoč iz drugega odstavka tega člena obsega zlasti pojasnila o logično-tehničnih ukrepih za zavarovanje zbirk osebnih podatkov in funkcionalnosti programske opreme za obdelavo podatkov, ki jo zagotavlja upravljavcu v skladu s krovno pogodbo.

V kolikor posameznik naslovi zahtevo za uveljavitev svojih pravic iz naslova varstva osebnih podatkov neposredno na obdelovalca, ta nemudoma najkasneje pa v roku dveh (2) delovnih dni o zahtevi obvesti upravljavca na e-naslov skrbnika/skrbnice te pogodbe (_____________) ter počaka na njegova/njena pisna navodila.

- člen

Za skrbnika te pogodbe s strani upravljavca se imenuje ___________ (e-naslov: _____________)

Za skrbnika pogodbe s strani obdelovalca se imenuje _____________  (e-naslov: _______________). ter njen/njegov namestnik _________________ (e-naslov:________________________)

Skrbnika sta kontaktni osebi za izmenjavo informacij, pobude, opomine, najave in druga sporočila pogodbenih strank v zvezi z izvajanjem te pogodbe.

- člen

(Trajanje obdelave)

Obdelovalec bo osebne podatke upravljavca obdeloval le v času veljavnosti Krovne pogodbe iz prvega odstavka 1. člena te pogodbe, znotraj tega časa pa le v obdobju, ko bi osebne podatke smel obdelovati upravljavec.

Upravljavec o prenehanju pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov po tej pogodbi nemudoma, najkasneje pa v roku 72 ur, obvesti obdelovalca, ki potem postopa po njegovih navodilih in zagotovi izbris in anonimizacijo takšnih osebnih podatkov, kadar bi tega ne storil že upravljavec sam.

- člen

(Ukrepi po prenehanju obdelave)

Obdelovalec po navodilu Upravljavca, v vsakem primeru pa po prenehanju veljavnosti te pogodbe, Upravljavcu vrne vse podatke v razumnem času, vendar ne kasneje kot v 30 dneh od prejema navodila oziroma prenehanja izvajanja storitev po Krovni pogodbi iz prvega odstavka 1. člena te pogodbe.

Obdelovalec v roku iz prejšnjega odstavka morebitne kopije osebnih podatkov nepovratno uniči, razen če je po zakonu dolžan podatke hraniti dlje.

- člen

(Reševanje sporov)

Stranki bosta spore iz te pogodbe reševali sporazumno. V kolikor to ne bi bilo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

(Veljavnost pogodbe)

Ta pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, uporablja pa se za čas od dne 1. 1. 2025 dalje. Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme en izvod.

Pogodba preneha veljati s prenehanjem Krovne pogodbe iz prvega odstavka 1. člena te pogodbe.

- člen

(Veljavnost krovne pogodbe)

Določbe Krovne pogodbe iz prvega odstavka 1. člena te pogodbe ostanejo v celoti v veljavi, razen v delu, v katerem bi nasprotovale določilom te pogodbe.

Številka:

UNIVERZA V LJUBLJANI,

FAKULTETA ZA ŠPORT					NAROČNIK

Ljubljana, _____________					___________________, ___________

Dekan, prof. dr. Damir Karpljuk

_____________________					_____________________

Opomba: vpišejo se podatki o vseh podizvajalcih: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun, zakonite zastopnike, vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec – predmet, količino, vrednost (brez DDV), kraj in rok izvedbe teh del.