OBRAZEC 1

Naročnik:

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.

Obrežna ulica 170, 2000 Maribor

Ponudnik:

PRIJAVA št.___________

Na podlagi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil dne ___________, pod št. objave ________________, se prijavljamo na javno naročilo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo prijave/ponudbe.

- Predmet javnega naročila:  Dobava, montaža in sanacija strojne opreme HE Formin – LOT HMO

- Prijava velja do vključno 120 dni po roku za oddajo prijav.

- Način predložitve prijave:

(ustrezno obkrožite)

- Samostojno prijavo/ponudbo, kot samostojen ponudnik,

- Skupno prijavo/ponudbo, kot vodilni partner v skupini ponudnikov,

- Prijavo/ponudbo s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci,

- Prijavo/ponudbo z uporabo zmogljivosti drugih subjektov.

- Podatki o ponudniku:

| POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| SEDEŽ PONUDNIKA (NASLOV): |  |
| KONTAKTNA OSEBA ZA OBVEŠČANJE: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON KONTAKTNE OSEBE: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja IN BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije): |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA: |  |

- Celotni letni prihodki gospodarskega subjekta v vsakem izmed zadnjih dveh poslovnih let (2023 in 2024):

(ustrezno izpolnite)

|  | Samostojen ponudnik ali vodilni partner v primeru skupne prijave/ponudbe | Partner 1: ______ ___________ (naziv) (v primeru skupne prijave/ponudbe) | Partner 2: ______ ____________ (naziv) (v primeru skupne prijave/ponudbe) |
| --- | --- | --- | --- |
| Splošni letni promet za 2023 v EUR |  |  |  |
| Splošni letni promet za 2024 v EUR |  |  |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila,

- se v celoti strinjamo in sprejemamo vse pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev,

- sprejemamo vsebino vzorca pogodbe (Obrazec 5) in potrjujemo resničnost vseh izjav na ostalih priloženih dokumentih v ponudbi,

- so vse navedbe, podane v prijavi/ponudbi, resnične, verodostojne in ustrezajo dejanskemu stanju,

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,

- smo skrbno pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, s katero je razpolagal naročnik in nam jo zagotovil z objavo in ugotavljamo, da so tehnične zahteve in podatki zadostni; seznanili smo se z vsemi omejitvami in pogoji izvajanja gradnje in jih upoštevali pri pripravi prijave/ponudbe,

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila,

- bomo v primeru, da bomo izbrani za najugodnejšega ponudnika in pozvani k sklenitvi pogodbe, naročniku v skladu s točko 4.2 Navodil ponudnikom najkasneje v roku 40 dni po podpisu pogodbe predložili finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bo le-to izdano v besedilu iz vzorca v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (Obrazec 11),

- bomo v primeru, da bomo izbrani za najugodnejšega ponudnika in bomo sklenili pogodbo, naročniku v roku 30 dni od prevzema pogodbenih del v skladu s točko 4.3 Navodil ponudnikom predložili finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku in bo le-to izdano v besedilu iz vzorca v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (Obrazec 12),

- smo seznanjeni, da naročnik ni obvezan sprejeti nobene od prijav/ponudb, ki jih je prejel in si naročnik pridržuje pravico, da v skladu z zakonskimi določili kadarkoli prekine javno naročilo ter da ponudnik in vsi ostali subjekti nosijo vse stroške v zvezi s pripravo in predložitvijo prijave/ponudbe, in sicer vse stroške v zvezi s sodelovanjem v javnem naročilu ter da v nobenem primeru, niti v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila/sklenitve pogodbe, ponudniku oz. drugemu gospodarskemu subjektu ne bodo povrnjeni nobeni stroški, izgubljen dobiček ali morebitna škoda,

- prevzemamo odgovornost, da je v sistemu e-JN z naše strani naveden e-naslov delujoč in smo seznanjeni z dejstvom, da naročnik ne prevzema nikakršne odgovornosti za neprejem elektronske pošte na navedeni e-naslov; v trenutku, ko je elektronsko sporočilo preko e-naslova naročnika, e-JN ali portala javnih naročil, odposlano na navedeni e-naslov, se šteje, da je ponudnik to prejel.

Datum, kraj:

Ponudnik / partner / navedeno potrjuje z oddajo ESPD obrazca.

OBRAZEC 2

POOBLASTILO ZA PODPIS PRIJAVE/PONUDBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA PONUDNIKOV

| Podpisani (ime in priimek odgovorne osebe -pooblastitelja) |  |
| --- | --- |
| z nazivom (funkcija) |  |
| naziv in naslov podjetja |  |

| podpisani (ime in priimek odgovorne osebe -pooblastitelja) |  |
| --- | --- |
| z nazivom (funkcija) |  |
| naziv in naslov podjetja |  |

| podpisani (ime in priimek odgovorne osebe -pooblastitelja) |  |
| --- | --- |
| z nazivom (funkcija) |  |
| naziv in naslov podjetja |  |

potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki izvajalcev/ponudnikov, ki dajejo skupno prijavo/ponudbo v postopku javnega naročila »Dobava, montaža in sanacija strojne opreme HE Formin – LOT HMO« in s tem dokumentom pooblaščamo

za vodilnega partnerja:

naziv in naslov vodilnega partnerja pri skupni prijavi/ponudbi

in za podpis skupne prijave/ponudbe:

| podpisani (ime in priimek odgovorne osebe) |  |
| --- | --- |
| z nazivom (funkcija) |  |
| Podpis |  |
| Parafa |  |

da v našem imenu podpiše prijavo/ponudbo, tudi morebitno dopolnitev, spremembo ali umik prijave/ponudbe in da v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim naročilom ter v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji z objavo »Dobava, montaža in sanacija strojne opreme HE Formin – LOT HMO«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, podpiše pogodbo, razen v primeru, da bi v dogovoru (pogodbi) o poslovnem sodelovanju določili, da pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupini.

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem naročilu, pred podpisom pogodbe naročniku izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila »Dobava, montaža in sanacija strojne opreme HE Formin – LOT HMO«, skladno s točko 1.7. Navodil ponudnikom dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Obvezne priloge za vsakega od ponudnikov v skupini:

- Podatki o soponudniku-Obrazec 2.1

- ESPD obrazec

Datum, kraj:	Gospodarski subjekt, ki pooblašča vodilnega partnerja,  navedeno potrjuje s podpisom ESPD obrazca.

NAVODILO:

- Ponudniki OBRAZEC 2 izpolnijo v primeru, da so predložili skupno prijavo/ponudbo. Obrazec mora biti izpolnjen s strani vseh soponudnikov, ki oddajajo skupno prijavo/ponudbo

- Ponudnik, ki se na javno naročilo prijavlja s skupno prijavo/ponudbo, mora OBRAZCU 2 za vsakega soponudnika priložiti še OBRAZEC 2.1

- Ponudnik, ki se na javno naročilo prijavlja s podizvajalci, mora priložiti še 
OBRAZEC 3, OBRAZEC 3.1 in OBRAZEC 3.2

- Ponudnik, ki se na javno naročilo prijavlja z uporabo zmogljivosti drugih subjektov, mora za vsak subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje, izpolniti OBRAZEC 2.1.

OBRAZEC 2.1

PODATKI O SOPONUDNIKU/SUBJEKTU, NA KATEREGA ZMOGLJIVOSTI SE PONUDNIK SKLICUJE

| POLNI NAZIV IN FIRMA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA ZA OBVEŠČANJE: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON KONTAKTNE OSEBE: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja in BANKA: |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| VRSTA DEL, KI JIH BO IZVEDEL GOSPODARSKI SUBJEKT: |  |
| KOLIČINA DEL GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| VREDNOST DEL GOSPODARSKEGA SUBJEKTA (v EUR brez DDV): (izpolniti v 2. fazi postopka) |  |
| KRAJ IZVEDBE DEL: |  |
| ROK IZVEDBE DEL: |  |

Datum, kraj:	Gospodarski subjekt (soponudnik/subjekt na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje) navedeno potrjuje s podpisom ESPD obrazca.

NAVODILO:

OBRAZEC 2.1 mora izpolniti vsak partner v skupni ponudbi in vsak subjekt, na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje v smislu 81. člena ZJN-3, če ta ni hkrati tudi podizvajalec v smislu 94. člena ZJN-3.

OBRAZEC 3

IZJAVA O UDELEŽBI PODIZVAJALCEV

Naročnik:

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.

Obrežna ulica 170

2000 Maribor

Ponudnik:

________________________________________________________________________

Pri izvedbi javnega naročila »Dobava, montaža in sanacija strojne opreme HE Formin – LOT HMO«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod številko objave ………………………, z dne ………………………, bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

|  |  | Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca DA/NE |
| --- | --- | --- |
| Naziv podizvajalca št. 1 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 2 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 3 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 4 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 5 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. … |  |  |

Izjavljamo, da bomo:

- v celoti prevzeli vso odgovornost za kvaliteto storitev vseh podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, navedenih v tem obrazcu,

- pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa le-te neposredno plačuje podizvajalcem, če bo le-ta podal zahtevo za neposredno plačilo v ponudbi.

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo ESPD obrazca.

OBRAZEC 3.1

PODATKI O PODIZVAJALCU

| NAZIV PODIZVAJALCA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON KONTAKTNE OSEBE: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja in BANKA: |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE S PONUDNIKOM: |  |
| PREDMET IN OBSEG DEL, KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC ZA TO JAVNO NAROČILO: |  |
| KOLIČINA DEL PODIZVAJALCA: |  |
| VREDNOST DEL, KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC (v EUR brez DDV): (izpolniti v 2. fazi postopka) |  |
| KRAJ IZVEDBE TEH DEL: |  |
| ROK IZVEDBE TEH DEL: |  |

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo ESPD obrazca.

_________________________

Obvezna priloga:

- ESPD obrazec za vsakega podizvajalca

- Izjava podizvajalca o zahtevi za neposredno plačilo, v kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo

NAVODILO:

OBRAZEC 3.1 se predloži za vse podizvajalce, tudi za tiste, na katere zmogljivosti se ponudnik sklicuje. Izpolni se za vsakega podizvajalca posebej!

OBRAZEC 3.2

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO IN SOGLASJE PODIZVAJALCA O PORAVNAVI NJEGOVE TERJATVE DO GLAVNEGA IZVAJALCA

Naročnik:

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.

Obrežna ulica 170

2000 Maribor

Podizvajalec: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(naziv in naslov podizvajalca)

Kot podizvajalec pri javnem naročilu »Dobava, montaža in sanacija strojne opreme HE Formin – LOT HMO«, objavljenim na Portalu javnih naročil pod število objave ……………………….., z dne ……………………….., v skladu z ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo in soglašamo, da plačnik/naročnik Dravske elektrarne Maribor d.o.o. namesto glavnega izvajalca poravna našo (podizvajalčevo) terjatev do glavnega izvajalca.

Datum, kraj:	Podizvajalec navedeno potrjuje s podpisom ESPD obrazca.

Opomba: Če je podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo več, vsak izpolni svoj obrazec.

OBRAZEC 4

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV GLEDE NA ZAKONODAJO S PODROČJA INTEGRITETE IN PREPREČEVANJA KORUPCIJE

Gospodarski subjekt:

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

(naziv in naslov gospodarskega subjekta)

kot ponudnik ali soponudnik v okviru skupne prijave/ponudbe nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ZIntPK (Uradni list RS, št. 69/11), naročniki ne smejo sodelovati.

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPk v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o:

- naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

V primeru nastopa s podizvajalci, kadar bo le-ta poplačan v znesku nad 10.000 EUR brez DDV neposredno s strani naročnika, bomo vse navedene podatke posredovali tudi za podizvajalce.

S podpisom te izjave potrjujemo vsebino vzorca izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika/podizvajalca iz obrazca 4.1., ki ga bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, podpisanega posredovali naročniku.

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo oz. podpisom ESPD obrazca.

_________________________

OBRAZEC 4.1

VZOREC IZJAVE O  UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika/podizvajalca (naziv/ime ponudnika, matična št., naslov):   ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

The Undersigned legal representative of the Offerer (title/name of the Offerer, Registration No., address)

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010, s spremembami, v nadaljevanju ZintPK) Republike Slovenije podajam

in accordance with Paragraph 6 of the Article 14 of the Integrity and Prevention of Corruption Act (Official Gazette of RS, no. 45/2010, as amended, hereinafter ZintPK) of Republic of Slovenia I hereby make

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA

The Statement on the participation in the Ownership Structure of the Offerer

Neposredna in posredna udeležba v lastništvu ponudnika/podizvajalca:

Direct and indirect participation in ownership of the Offerer:

- Udeležba fizičnih oseb

Participation of the Natural Persons

| # ime in priimek / # name and surname | # naslov prebivališča / # address | # delež lastništva / ownership share |
| --- | --- | --- |

- Udeležba pravnih oseb

Participation of the Legal Persons

| # firma / # company name | # sedež / seat | # matična št. / registration no. | # delež lastništva / # ownership share | # lastniki poslovnih deležev/delnic družbe / holders of the company shares |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Udeležba tihih družbenikov v ponudniku in lastnikih ponudnika/podizvajalca

Participation of the Sleeping Partners in the Offerer and its Owners

| # firma /ime in priimek # company name/ name and surname | # sedež/ naslov prebivališča # seat / address | # matična št. / registration no. | # delež lastništva / ownership share |
| --- | --- | --- | --- |

- Udeležba gospodarskih subjektov, povezanih s ponudnikom ali lastniki ponudnika/podizvajalca– povezane družbe v ponudniku in lastnikih ponudnika

Participation of the Business Entities associated with the Offerer or with the Owners of the Offerer –associated companies in the Offerer and in the Owners of the Offerer2

| # firma / company name | # sedež / seat | # matična št. / registration no. | # delež lastništva / ownership share |
| --- | --- | --- | --- |

Ponudnik/podizvajalec soglašam, da lahko naročnik to izjavo oz. podatke iz te izjave na zahtevo predloži komisiji za preprečevanje korupcije v skladu z 6. odstavkom 14. člena ZintPK. Naročnik je dolžan varovati izjavo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

The Offerer hereby agrees that at the request of the Commission for Prevention of the Corruption (Commission) in accordance with Paragraph 6 of Article 14 of ZintPK, the Client is entitled to submit this Statement, or data from this Statement, to the Commission. The Client is liable to protect the Statement in accordance with the Personal Data Protection Act.

Ponudnik/podizvajalec jamči za aktualnost, pravilnost in točnost podatkov iz te izjave. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe/okvirnega sporazuma.

The Offerer is liable for the topicality, correctness and accuracy of the data in this Statement. If the Offerer presents a false statement or false information, such act or omission entails nullity of the contract/agreement.

Ponudnik/podizvajalec izrecno jamči, da je v izjavi navedel vse fizične osebe, ki so neposredno ali posredno udeležene v lastništvu ponudnika.

The Offerer expressly warrants that all natural persons who are directly or indirectly involved in the ownership of the offerer are indicated in this Statement.

Ime in priimek: ………………………………

(name and surname)

Funkcija: ……………………………………..

(position)

Podpis:……………………………………….

(signature)

Dne ……………..

(on)

OBRAZEC 5

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor, ki jih zastopa mag. Damjan Seme, generalni direktor, ident. št. za DDV: SI96254459, matična številka: 5044286000, v nadaljevanju »naročnik«

in

______________ (naziv podjetja), _____________ (naslov podjetja), ki ga zastopa _______________, ident. št. za DDV: ______________, matična številka: ______________, v nadaljevanju »izvajalec«

skleneta naslednjo

# POGODBO O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

»Dobava, montaža in sanacija strojne opreme HE Formin – LOT HMO«

Naročnikova št. pogodbe: ………………… 		Izvajalčeva št. pogodbe: …………………….

- Uvodne določbe

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila v skladu s 45. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015 s spr.; v nadaljevanju ZJN-3), za izvedbo del:

Dobava, montaža in sanacija strojne opreme HE Formin – LOT HMO.

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik po postopku s pogajanji z objavo, objavljenem na portalu javnih naročil dne ……………..….. pod št. objave ……….…………….

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: dokumentacija), prijava izvajalca št. ……………………….… z dne ………….., ponudba izvajalca št. …………………….. 
z dne ………………….. ter končna ponudba izvajalca št. ………………..…. 
z dne ……….., so sestavni del te pogodbe, zato mora izvajalec izvesti tudi vse obveznosti in upoštevati druge zahteve, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi, pa so navedene oziroma izhajajo iz dokumentacije, prijave in ponudbe oz. končne ponudbe.

- Predmet pogodbe in obseg pogodbenih del

Predmet pogodbe je projektiranje in izdelava tehnične dokumentacije, demontaža in sanacija določenih obstoječih segmentov na objektu HE Formin, izdelava, dobava in montaža nove hidromehanske opreme hidroelektrarne ter dobava opredeljenih rezervnih delov za HE Formin. Prav tako je predmet pogodbe tudi izvedba zagonskih preizkusov s pogodbenim poskusnim obratovanjem, šolanje naročnikovega osebja in odprava napak v garancijskem roku.

Natančen pogodbeni obseg in vsebina predmeta pogodbe, vključno z vsemi tehničnimi podatki, zahtevami in pogoji, je podan v dokumentu III. Tehnične zahteve in specifikacije, v Listi tehničnih podatkov in v dokumentu V. Predračun, ter v preostali dokumentaciji in ponudbi izvajalca.

V teku izvajanja pogodbe lahko izvajalec naročniku predlaga zamenjavo posameznega kosa blaga/opreme pod pogojem, da je nov kos blaga/opreme enake ali boljše kvalitete od prvotno ponujenega ter da se cena na enoto mere ne spremeni. Za izvedbo zamenjave mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika.

Vse s pogodbo prevzete obveznosti bo izvajalec izvedel v skladu z določili te pogodbe in podrobnimi zahtevami, ki so navedene v dokumentaciji.

Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno ceno ali razčlenitev pogodbene cene, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.

- Pogodbena cena

Pogodbena cena za dela iz 2. člena te pogodbe je določena po sistemu fiksnih cen za merske enote za posamezne vrste del, navedenih v predračunu, ki je priloga te pogodbe.

Pogodbena cena za obseg del iz 2. člena te pogodbe je ocenjena in znaša:

Ocenjena pogodbena cena brez DDV:	______________ EUR

(z besedo:_________________________________________ evrov in ___/100)

Podrobnosti pogodbene cene s cenami na enoto mere so navedene v predračunu.

Pogodbena cena ne vključuje davka na dodano vrednost (DDV), ki bo obračunan in plačan v skladu z veljavnim Zakonom o davku na dodano vrednost.

V pogodbeno ceno so zajeti vsi stroški za popolno in kvalitetno dokončanje pogodbenih del DDP HE Formin (Incoterms 2020), pri čemer pogodbeni stranki soglašata, da so v pogodbeno ceno všteti tudi vsi stroški morebitnega skladiščenja, v kolikor bo skladiščenje potrebno.

V cenah po enoti mere so zajeti vsi stroški za popolno in kvalitetno dokončanje pogodbenih del, vključno s prevozom in porabljenim časom ter vsi ostali stroški po zahtevah iz razpisnih pogojev, ki so sestavni del te pogodbe. Dobave in storitve se bodo obračunale skladno s predračunom za navedene predvidene dobave in storitve po dejansko opravljenih količinah.

Naročnik ima v času izvajanja pogodbenih del pravico zmanjšati pogodbeni obseg del. Izvajalec v primeru zmanjšanja pogodbenega obsega del nima pravice uveljavljati kakršnihkoli stroškov, s čimer se izvajalec izrecno strinja in soglaša, da zaradi navedenega pridržka ne more utemeljeno pričakovati nikakršnega dobička, in da nima nobenih pravic iz naslova izgube prihodka oz. izgubljenega dobička zaradi izpada pozitivnega poslovnega interesa in ni upravičen do morebitnega povračila škode, odškodnine ipd.. Predviden obseg lahko odstopa tudi zaradi sprememb okoliščin, ki jih naročnik v času objave dokumentacije ni mogel predvideti.

Naročnik ima pravico spremeniti ali dopolniti tehnično dokumentacijo, na podlagi katere je sklenjena ta pogodba.

Predhodno pisno odobrena več dela, to je dela, ki presegajo količino pogodbeno dogovorjenih del, ki bi se pojavila v času izvajanja pogodbenih obveznosti, se bodo obračunala glede na dejansko opravljen obseg teh del, po cenah za enoto mere iz predračuna.

Med izvajanjem pogodbe se lahko zaradi zagotovitve popolne funkcionalnosti sistema pojavijo potrebe po dodatnih nepredvidenih storitvah in dobavah, kar ni bilo mogoče v celoti predvideti oz. zajeti v predračunu. Nepredvidena dela (storitve in dobave) so tista dela, ki jih naročnik kljub skrbnosti ne more predvideti in vključiti v pogodbeni obseg, a jih je potrebno nujno izvesti zaradi izvršitve pogodbe. Izvedba le-teh ne spreminja splošne narave javnega naročila in jih naročnik naroči naknadno, po sklenitvi pogodbe.

S strani naročnika predhodno pisno odobrena in potrjena nepredvidena dela, ki bi se pojavila v času izvajanja pogodbenih obveznosti in bi jih bilo potrebno izvršiti zaradi nemotene in kvalitetne izvršitve pogodbe, se bodo obračunala glede na dejansko opravljen obseg teh del. Za morebitna nepredvidena dela mora izvajalec naročniku predložiti predračun za izvedbo teh del s kalkulacijo cene in po uskladitvi le-te, skleneta pogodbena partnerja na podlagi prvega odstavka 95. člena ZJN-3 aneks k pogodbi, ki je osnova za obračun nepredvidenih del.

Skladno s predračunom so v pogodbeni ceni že zajeta nepredvidena ali več dela v višini 5 % pogodbene cene. V kolikor potreba po nepredvidenih ali več delih ne bi bila izkazana ali bi bila manjša od navedenih, se pogodbena cena ustrezno zmanjša.

Če bi nepredvidena ali več dela znašala več kot navedeno, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi, v času veljavnosti le-te, na podlagi prvega odstavka 95. člena ZJN-3.

- Način obračuna in plačila

Pogodbeno ceno bo izvajalec obračunal na osnovi izstavljenih računov, v skladu s specifikacijo ponudbenega predračuna po naslednjih fazah in višinah:

Dobava opreme:

- 80 % vrednosti posamezne predračunske postavke opreme po uspešno izvedenih tovarniških preizkusih (za opremo s FAT; oprema tovarniško prevzeta, predana dokumentacija in zapisniško prevzeta) ali po dobavi opreme DAP na objekt (za opremo brez FAT; oprema prevzeta, predana tovarniška dokazna dokumentacija)

- 20 % vrednosti posamezne predračunske postavke opreme po SAT (oprema dana v pogon in predana vsa ustrezna dokazna dokumentacija) ter podpisanem primopredajnem zapisniku

Demontaža/montaža/sanacija opreme:

- mesečno v 100 % vrednosti posamezne predračunske postavke montaže po zaključeni montaži opreme z zbirnim mesečnim računom

Šolanje naročnikovega osebja, rezervni deli in ostale storitve:

- mesečno v 100 % vrednosti posamezne predračunske postavke po dejansko izvedenih storitvah/dobavah z zbirnim mesečnim računom

Predaja dokumentacije:

- zaključena PZI in delavniška dokumentacija – 80% vrednosti pozicije dokumentacije

- zaključeni preizkusi in predana poročila o zagonu ter predana PID dokumentacija – 20% vrednosti pozicije dokumentacije

Zaključena in predana dokumentacija pomeni, da je dokumentacija pregledana s strani naročnika ter s strani naročnika tudi potrjena.

Stopnja gotovosti posameznih faz se pisno potrdi s strani predstavnika naročnika ali nadzora, ki se priloži izdanemu računu.

Račune za opravljene dobave opreme in opravljene storitve bo naročnik poravnal s plačilom v roku 45 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa.

Naročnik si lahko, na podlagi predloga izvajalca, za predčasno plačilo pred zapadlostjo dogovorjenega plačilnega roka za vsak dan predčasnega plačila odtegne 0,04 % cassa sconta.

Na računu je izvajalec dolžan navesti številko pogodbe: ……………………….

Račun mora biti izdan najkasneje v 5 (petih) delovnih dneh po opravljeni storitvi in v smislu 82. člena zakona o DDV.

Če ima naročnik pripombe na izstavljen račun, ga je dolžan v petih delovnih dneh od datuma prejema zavrniti ter izvajalca pozvati, da izstavi nov račun. V primeru nepravočasnega plačila pravilno izstavljenega računa ima izvajalec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti od dne zapadlosti plačila.

Izvajalec bo račune, skladno z dogovorjenim rokom, pravočasno posredoval naročniku v elektronski obliki:

-	v .pdf obliki, po elektronski pošti na spletni naslov invoices@dem.si, ali

-	v .xml in .pdf obliki, preko portala bizBox,

-	v .xml obliki, po verificirani elektronski poti neposredno v e-banko.

Naročnik v celoti prevzema odgovornost za delovanje e-naslova iz prejšnjega odstavka, zato se šteje, da je naročnik račun prejel znotraj dneva, v katerem je prejel elektronsko sporočilo s .pdf obliko računa.

Če izvajalec v roku, določenem s to pogodbo, ne izstavi računa, ki vsebuje vse z zakonom in pogodbo zahtevane sestavine ter obvezne priloge, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 0,5 % od zneska takega računa (z DDV) za vsak koledarski dan zamude, vendar najmanj 10,00 EUR na koledarski dan zamude in največ do skupne višine 10 % zneska posameznega računa. Naročnik lahko znesek pogodbene kazni uveljavlja z izdajo računa in ga pobota z obveznostmi do izvajalca iz te pogodbe.

Plačila podizvajalcem bodo izvedena v skladu s 7. členom te pogodbe.

- Pogodbeni roki

Dobava, montaža in sanacija strojne opreme za HE Formin –  LOT HMO se bo vršila po rokih, ki so razvidni iz tabele v Prilogi št. 1.

Vsa dela po tej pogodbi morajo biti opravljena do 31.08.2029 (končni rok izvedbe).

V tabeli so navedeni okvirni roki. Naročnik in izvajalec bosta natančneje roke posebej dogovorila z upoštevanjem končnega roka izvedbe. Izvajalec mora naročniku v 14 dneh po sklenitvi pogodbe v pregled, uskladitev in potrditev poslati podroben terminski plan izvedbe del. Le-ta po uskladitvi in potrditvi postane sestavni del te pogodbe ter roki v planu postanejo pogodbeni roki. Podrobnejši terminski plan se priloži kot nova Priloga št. 1 k pogodbi.

Naročnik si pridržuje tudi pravico, da v primeru nastopa spremenjenih okoliščin, nastalih po sklenitvi pogodbe, v skladu z dogovorom med naročnikom in izvajalcem podaljša/skrajša posamezne izvedbene roke iz tega člena pogodbe ter podaljša/skrajša roke veljavnosti pogodbe, kar po določbah 95. člena ZJN-3 ne predstavlja bistvene spremembe pogodbe.

Naročnik si v skladu s prvo točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3 pridržuje pravico do spremembe terminskega plana in posledično spremembe pogodbenega roka zaradi utemeljenih razlogov. Naročnik kljub skrbnosti in načrtovanju v času sklepanja pogodbe ne more predvideti vseh dejavnikov, ki vplivajo na potek izvajanja celotnega projekta. Dejavniki, ki so zanj v času sklepanja te pogodbe objektivno neugotovljivi, so lahko predvsem:

- nepravočasna oddaja drugih javnih naročil na strani naročnika vezanih na projekt prenove HE Formin, zaradi morebitnih revizijskih postopkov pri izvedbi naročila,

- zamujanje dobav v izvedbenih fazi drugih javnih naročil vezanih na projekt prenove HE Formin,

- zamujanje storitev v izvedbeni fazi javnih naročil projekta vezanih na projekt prenove HE Formin, zaradi okoljskih vplivov, npr. visoke vode in ostalih vplivov npr. obratovalne zahteve lastnika naročnika, na katere naročnik nima vpliva,

- če je prišlo do nepričakovanih fizičnih razmer na delovišču, med katere sodijo fizični pogoji, nepričakovani podpovršinski in hidrološki pogoji ter fizične ovire, na katere naleti izvajalec med izvedbo storitev, pa te razmere vplivajo na kritične poti pri izvedbi del,

- ostali objektivno opravičljivi razlogi, na katere naročnik in izvajalec nimata vpliva, vključno s pravnimi postopki, kot je zahtevek za revizijo in trajanje postopka pravnega varstva v javnem naročanju.

Zaradi morebitnih spremenjenih ali nepredvidenih okoliščin se lahko ob soglasju naročnika roki po terminskem planu, končni izvedbeni rok prestavi, skrajša ali tudi podaljša za toliko dni kolikor so trajale tovrstne okoliščine, kar pa ne sme vplivati na spremembo pogodbenih obveznosti izvajalca ali vrednost pogodbe.

V  primerih spremembe terminskega plana iz okoliščin tega člena se lahko rok izvedbe spremeni s sklenitvijo aneksa k pogodbi za toliko dni, kolikor časa je trajala okoliščina.

Izvajalec bo dela na objektu lahko izvajal v rednem delovnem času od ponedeljka do petka med 7:00 in 17:00 uro in v soboto od 7:00 do 15:00 ure.

Šteje se, da je izvajalec izpolnil pogodbo, ko so vse storitve opravljene in opravljen prevzem vseh pogodbenih del ter je predana s pogodbo dogovorjena dokumentacija.

- Pogodbena kazen za zamudo

V kolikor izvajalec po svoji krivdi ali iz razlogov, za katere je odgovoren, ne opravi dobav in storitev v pogodbeno dogovorjenih rokih oz. s storitvami ne prične v dogovorjenih terminih, lahko naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen. Izvajalcu lahko naročnik zaračuna za vsak dan zamude za vsak pogodbeni rok iz 5. člena te pogodbe pogodbeno kazen zaradi nepravočasne izpolnitve pogodbe.

Naročnik ima pravico zahtevati od izvajalca za vsak zamujeni dan za vsak pogodbeni rok iz 5. člena te pogodbe oziroma od naknadno dogovorjenih rokov (usklajen in potrjen terminski plan – Priloga št. 1) kazen v višini 0,2 % pogodbene cene brez DDV. Skupna pogodbena kazen iz tega naslova ne sme preseči 20 % pogodbene cene brez DDV.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izpolnitvijo, izvajalca ob sprejemu izpolnitve ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen lahko obračuna v skladu z določili te pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila.

Plačilo pogodbene kazni ne odvezuje izvajalca od izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Poleg pogodbene kazni, je izvajalec naročniku dolžan povrniti tudi morebitne stroške, ki naročniku nastanejo zaradi zamude z dobavo blaga ali izvedbo storitev. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da pravica do zaračunavanja pogodbene kazni ni pogojena z nastankom škode naročniku. Če pa naročniku zaradi kršitev obveznosti izvajalca, kot so navedene v prvem odstavku tega člena, nastane škoda, jo lahko naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Za plačilo pogodbene kazni bo naročnik izdal ustrezen račun, ki ga je izvajalec dolžan plačati v roku 15 dni od datuma izstavitve računa. Naročnik lahko terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi naročnika, zaračunanimi na podlagi računa, izdanega s strani izvajalca v skladu s 4. členom te pogodbe.

V primeru razveze te pogodbe zaradi zamude se pogodbena kazen poračuna z morebitnim zneskom, ki ga za opravljena in medsebojno dogovorjena dela do dneva razveze naročnik dolguje izvajalcu. V primeru, da naročnik izvajalcu ne dolguje ničesar več, je pogodbena kazen dolg izvajalca do naročnika.

- Izpolnjevanje obveznosti do podizvajalcev

1. Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev

ali

(V primeru, da ponudnik namerava javno naročilo izvesti s podizvajalci:)

2. Izvajalec sme izvedbo del po tej pogodbi prenesti na podizvajalce, ki so navedeni na listi podizvajalcev v Prilogi št. 2 (Obrazec 3 razpisne dokumentacije) in s podatki o posameznem podizvajalcu v Prilogi št. 3 (Obrazec 3.1 razpisne dokumentacije). V primeru, da bo prišlo med izvajanjem javnega naročila do kakršnihkoli sprememb pri podizvajalcih, bo izvajalec obvestil naročnika in poslal nove informacije, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi ter priložil vse potrebne priloge. Takšna sprememba ne odvezuje izvajalca od njegovih pogodbenih obveznosti in odgovornosti in se izvede v skladu s 1. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3, za katero ni potrebna sklenitev aneksa.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena, mora izvajalec preveriti ustreznost, kvalificiranost in reference podizvajalcev ter odgovarja za vsa dejanja, opustitve ali malomarnosti kateregakoli podizvajalca, njegovega predstavnika ali namestnika, kot da gre za dejanja, opustitve ali malomarnosti samega izvajalca, njegovih predstavnikov oziroma namestnikov.

Izvajalec je dolžan zastopati svoje podizvajalce v odnosih z naročnikom ter voditi in nadzorovati njihovo delo z namenom, da se zagotovi pravilna izpolnitev te pogodbe.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

V primeru, da podizvajalec poda zahtevo za neposredno poplačilo, so sestavni del te pogodbe tudi Soglasja podizvajalcev – priloga št. 4 (Obrazec 3.2 razpisne dokumentacije), da naročnik namesto izvajalca poravna terjatve podizvajalcev do izvajalca.  V tem primeru izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa/situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki so zahtevali neposredno plačilo. Izvajalec mora svojemu računu/situaciji obvezno priložiti račune/situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Predhodno potrjen račun/situacija podizvajalca je pogoj za plačilo.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu.

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način, kot velja za plačila izvajalcu.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente, kot so za podizvajalce zahtevani v dokumentaciji.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so za podizvajalce navedeni v dokumentaciji.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

- Obveznosti pogodbenih strank

Obveznosti izvajalca so:

- izvesti vsa prevzeta dela strokovno pravilno, kvalitetno in v rokih, dogovorjenih v skladu s to pogodbo ter skladno z zahtevami, navedenimi v tehničnih zahtevah in specifikacijah,

- izvršiti pogodbena dela gospodarno v korist naročnika,

- izdelati vso dokumentacijo v skladu s tehničnimi specifikacijami in zahtevami naročnika in po internih standardih naročnika;

- urediti gradbišča in izvajati dela v skladu z varnostnimi načrti,

- storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni,

- na lastne stroške popraviti napake in odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti, ki bi nastale po njegovi krivdi zaradi slabe izdelave ali uporabe neustreznega materiala ali slabe izvedbe pogodbenih del,

- sodelovati z naročnikom ter ga sproti obveščati o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvrševanje prevzetih obveznosti,

- dnevno voditi gradbeni dnevnik za montažna dela v njegovem obsegu in drugo gradbiščno dokumentacijo,

- naročniku dostaviti ustrezno dokazno dokumentacijo za dobavljeno opremo,

- sodelovati s strani naročnika imenovanim koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu ter upoštevati njegova navodila,

- izvajati dela upoštevajoč varnostne ukrepe na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoženja in zavarovanje gradbišča ter dostope v območju gradbišča in sosednjih objektov ter upoštevati navodila strokovnih oseb, ki jih imenuje naročnik,

- zagotoviti koordinacijo izvajanja storitev med izvajalcem in službami naročnika (za začetek storitev, kontrolo storitev, usklajevanje med izvajanjem, nadzor ipd.) ter na poziv naročnika sodelovati na sestankih naročnika pred zunanjimi organi ali korporativnimi organi naročnika,

- izvajalec je odgovoren za izvajanje dela in varovanje okolja v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in zahtevami naročnika. V primeru, da je škoda na področju varovanja okolja posledica del izvajalca, je dolžan ukrepati v skladu s pravili stroke in na svoje stroške sanirati škodo,

- izpolnjevati vse obveznosti do svojih podizvajalcev, ki so vezani na izvedbo pogodbenih del,

- zagotoviti pridobitev soglasja naročnika za vsakega novega podizvajalca, razen za tiste, ki so navedeni v ponudbi in odobreni s pogodbo,

- upoštevati v skladu z dokumentacijo zahteve in navodila naročnika,

- zagotoviti strokovno usposobljene delavce za vodenje, koordiniranje in izvajanje prevzetih obvez,

- imenovati svojega predstavnika in mu dati pooblastila, ki so potrebna, da ga zastopa v okviru pogodbe,

- redno se udeleževati sestankov, ki jih sklicuje naročnik, predstavnik naročnika in nadzorni organi,

- redno dostavljati poročila o napredovanju del,

- na osnovi tehtnega razloga in pisne zahteve naročnika zamenjati ali odstraniti določeno osebje s projekta,

- naročniku omogočiti, da med izvajanjem pogodbe pri izvajalcu izvede ogled oziroma revizijo z namenom, da pregleda in oceni izvajalčevo delovanje, v skladu s pogoji pogodbe, pri čemer je izvajalec dolžan naročniku tovrsten ogled zagotoviti in pri njem tudi sodelovati; izvajalec se obveže, da bo naročniku ob vsakem času omogočil dostop do celotne projektne dokumentacije in nadzor nad izvedbo vseh izdelkov po pogodbi,

- zagotoviti, da bodo dela po tej pogodbi izvajali le ustrezno usposobljeni delavci,

- izmed svojih delavcev določiti vodjo gradbišča in odgovornega delavca za izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu med vsemi izvajalci na gradbišču, ki sta lahko tudi v eni osebi,

- v času poskusnega obratovanja je izvajalec odgovoren za obratovanje ter odpravo pomanjkljivosti sistema v poskusnem obratovanju,

- zagotoviti prisotnost vodje montažnih del na objektu,

- pri izvedbi del zaščititi ostalo premoženje naročnika (opremo, naprave in površine) pred poškodbami, prahom, itd., sicer je dolžan povzročeno škodo odpraviti. V kolikor izvajalec škode ne odpravi, jo bo naročnik na stroške izvajalca,

- poravnati vse stroške in škodo, ki bi jih pri izvajanju pogodbenih del povzročil izvajalec ali njegovi podizvajalci naročniku ali tretjim osebam,

- v času izvedbe del nositi vso odgovornost za kakršnokoli poškodovanje obstoječe opreme ali premoženja naročnika, poškodovanje nove opreme ali rezervnih delov, razen če je za uničenje ali poškodovanje odgovoren naročnik; odgovornost za uničenje nosi izvajalec do končnega prevzema vseh del in/ali opreme s strani naročnika,

- po potrebi in na svoje stroške skladiščiti opremo v svojih prostorih do rokov dobave na objekt, skladno s proizvajalčevimi pogoji skladiščenja opreme,

- upoštevati navodila naročnika, predpise in varnostne ukrepe,

- zaščititi vso opremo pred poškodbami, uničenjem in izgubo,

- po zaključku del pospraviti delovišče in odstraniti vse morebitne odpadke skladno z zakonodajo.

Izvajalec bo vso opremo pripravil tako, da bo ustrezno označena, zaščitena pred poškodbami (pakiranje) in izgubo pri transportu in da bodo vsi njeni deli zaščiteni na ustrezen način proti klimatskim vplivom med transportom in skladiščenjem.

Če izvajalec ali njegov podizvajalec kljub pozivu naročnika po dokončanju pogodbenih del ne bi pospravil delovišča in odstranil odpadnega materiala, lahko naročnik na stroške izvajalca to stori sam oz. za to najame drugega usposobljenega izvajalca.

Izvajalčeve obveznosti iz tega člena in obveznosti iz obsega del iz 2. člena te pogodbe, se ne izključujejo.

V primeru, da bo izvajalec na lokaciji izvajanja del skladiščil material, svojo opremo, stroje, vozila in podobno, sam nosi odgovornost za morebitno uničenje, poškodovanje ali odtujitev.

Obveznosti naročnika so:

- sodelovati z izvajalcem na način, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

- zagotoviti vir električne energije v obsegu skladno z varnostnimi načrti, vodo in montažni prostor za izvedbo sanacijskih del,

- izvajalcu predati varnostni načrt, v katerem bodo podrobneje opredeljene zahteve glede varnosti in zdravja pri delu in ureditve gradbišča,

- imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu,

- dnevno podpisovati gradbeni dnevnik in merilne liste,

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti.

- Dokumentacija

Izvajalec mora izdelati in naročniku predati vso dokumentacijo v skladu z zahtevami, navedenimi v tehničnih zahtevah in specifikacijah (Knjiga 3 Zvezek I: Splošne tehnične zahteve), ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

- Lastništvo in pravice na podlagi izdelane dokumentacije

Vsa dokumentacija (v papirni in elektronski obliki), ki jo izvajalec proti plačilu po tej pogodbi izroči naročniku, postane naročnikova last.

Če predano delo oz. dokumentacija vsebuje elemente avtorskega dela, preidejo vse materialne avtorske pravice glede na vsebino pogodbe enkrat za vselej in za vse primere na naročnika z dnem plačila pogodbene cene.

Prenos po prvem in drugem odstavku med drugim, a ne izključno, vključuje pravico naročnika, da delo objavi in distribuira v elektronski, tiskani ali drugi obliki. Izvajalec prenaša na naročnika materialno avtorsko pravico predelave dela tako, da sme naročnik delo dopolnjevati oziroma spreminjati z novimi oziroma spremenjenimi podatki ter da sme delo oziroma njegove posamezne dele uporabljati po svoji presoji, vse brez omejitev.

Izvajalec naročniku zagotavlja, da so avtorji del na njega prenesli ustrezne pravice tako, da ima izvajalec pravico prenesti materialne avtorske pravice na naročnika na način in v obsegu, določenem v tej točki, v nasprotnem primeru odgovarja naročniku za vso škodo.

Izvajalec in naročnik soglašata, da sme naročnik materialne avtorske pravice in druge pravice izvajalca avtorja, ki jih pridobi po tej pogodbi, prenesti na tretje osebe.

- Predstavniki pogodbenih strank

Naročnikovi pogodbeni predstavniki za dela po tej pogodbi so:

Skrbnik pogodbe: _______________, e-naslov: ___________, tel: _______________.

Nadzornik:_____________________, e-naslov: ___________, tel: _______________.

Naročnikovi predstavniki so pooblaščeni, da zastopajo naročnika v vseh vprašanjih, ki zadevajo dela po tej pogodbi. Naročnikovi predstavniki sodelujejo z izvajalcem ves čas trajanja pogodbe in mu nudijo vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati naročnik.

Izvajalčev odgovorni predstavnik za dela po tej pogodbi je:

_________________, e-naslov: ______________, tel: _________________

Izvajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dela po tej pogodbi in je dolžan neposredno sodelovati z naročnikovim predstavnikom ves čas trajanja pogodbe. Morebitno zamenjavo odgovornih predstavnikov si morata pogodbeni stranki sporočiti pisno v roku osem dni po zamenjavi.

- Dolžnost obveščanja in koordinacijski sestanki

Medsebojne obveznosti in druga vprašanja v zvezi s to pogodbo stranki usklajujeta in dogovarjata preko svojih pogodbenih predstavnikov.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da morajo biti vsa obvestila, prošnje in zahteve posredovane nasprotni stranki v pisni obliki in pravilno naslovljene poslane po pošti ali  po elektronski pošti, ki so kot merodajni kontakt navedeni v tej pogodbi. Obvestilo, poslano na drug naslov, nima pravnega učinka.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se bosta medsebojno pravočasno in na zanesljiv način obveščali tudi o vseh dejstvih, katerih nastanek bi lahko kakorkoli vplival na izpolnitev obveznosti, še zlasti o:

- nastopu plačilne nesposobnosti ali insolventnosti izvajalca;

- izrečenem ukrepu prepovedi opravljanja dejavnosti zoper izvajalca, spremembi registrirane dejavnosti izvajalca, če le-ta vpliva na izvajanje pogodbenih obveznosti izvajalca;

- izrečenem disciplinskem, prekrškovnem ali kazenskem ukrepu prepovedi opravljanja dela oziroma poklica kateremu izmed delavcev izvajalca, še zlasti tistih, ki so navedeni kot kontaktne osebe po tej pogodbi.

Obveščanje se izvaja v skladu s pogodbenimi določili, drugače nima pravnega učinka.

Izvajalčeva opustitev dolžnosti obveščanja šteje za hujšo kršitev pogodbenih obveznosti, zaradi katere lahko naročnik odpove pogodbo brez odpovednega roka.

Naročnik ali predstavnik izvajalca lahko zahtevata eden od drugega, da prisostvuje na koordinacijskih sestankih, na katerih se analizirajo priprave na bodoče delo.

Naročnik bo vodil zapisnik takih koordinacijskih sestankov in bo poslal kopije zapisnika vsem udeležencem sestanka. V zapisniku morajo biti opredeljene odgovornosti za planirane aktivnosti v skladu s pogodbo.

- Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izvajalec bo v roku 40 dni po podpisu pogodbe izročil naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in sicer bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v višini 10 odstotkov (10 %) od skupne pogodbene cene z DDV. Finančno zavarovanje bo moralo biti vsebinsko in pomensko enako priloženemu vzorcu, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Rok trajanja zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti še najmanj 30 dni po datumu pogodbenega prevzema del.

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe. V kolikor izvajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja izvajalca pisno pozval k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.

Unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo in stroške v višini zneska razlike med višino dejanske škode in stroškov, ki jih je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz te pogodbe utrpel, in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja (t.i. pravica do plačila popolne odškodnine).

Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi v primeru:

- če izvajalec ne bo pričel izvajati svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izvajalec ne bo izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izvajalec ne bo pravočasno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izvajalec ne bo pravilno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če bo izvajalec prenehal izpolnjevati svoje obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izvajalec najkasneje 15 dni pred iztekom zavarovanja opreme in storitev izvajalca ne predloži novega zavarovanja ali

- če izvajalec ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njeno veljavnost. V primeru, da izvajalec ne podaljša veljavnosti finančnega zavarovanja vsaj 7 dni pred iztekom veljavnosti obstoječega finančnega zavarovanja, lahko naročnik unovči obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če izvajalec v roku, opredeljenem v prvem odstavku tega člena, ne izroči naročniku finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, se lahko unovči finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

Unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne izključuje pravice naročnika do uveljavljanja pogodbene kazni.

- Kontrola kvalitete materialov, kontrola med izdelavo opreme in preizkusi v tovarni

Naročnik oziroma z njegove strani  pooblaščena  oseba ima pravico vršiti kontrolo kvalitete in kontrolo nad preizkušanjem materialov in opreme, da se prepriča, ali je oprema izdelana v skladu s pogodbo.

Izvajalec bo kontrole in preizkuse opravljal v skladu z zahtevami, navedenimi v tehničnih zahtevah in specifikacijah (Knjiga 3 Zvezek I: Splošne tehnične zahteve), kot dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izvajalec mora obvestiti naročnika o datumu preizkusov v proizvodnih prostorih vsaj 20 dni pred pričetkom vsakega posameznega preizkusa. Stroški izvedbe kontrol in preizkusov bremenijo izključno izvajalca.

Če se ob izvršeni kontroli ugotovi, da kakovosti uporabljenih materialov ali opreme ne ustrezajo določilom pogodbe, lahko naročnik zahteva odpravo napak in povračilo stroškov ponovne kontrole.

- Pogodbeni pregledi in prevzemi na objektu

Prevzemi opreme na objektu se opravijo pisno s potrdilom o prevzemu po uspešno zaključenem poskusnem obratovanju ter odpravi vseh ugotovljenih pomanjkljivosti in predaji celotne tehnične dokumentacije, o čemer stranki podpišeta dokument »Potrdilo o prevzemu«, skladno s tehničnimi zahtevami in specifikacijami (Knjiga 3 Zvezek I: Splošne tehnične zahteve).

- Zavarovanje opreme in storitev izvajalca

Izvajalec mora naročniku ob sklenitvi pogodbe predati kopijo zavarovalne police za pokritje vseh rizikov, povezanih z izvedbo del po pogodbi, in sicer iz naslova odgovornosti za škodo, premoženjsko in nepremoženjsko, ki bi lahko nastala med izvedbo del in sicer katerikoli osebi ali premoženju naročnika, ves čas od pričetka veljavnosti pogodbe za izvedbo del do dneva zaključka izvedbe del oz. do predaje zaključenih del naročniku, v višini skupne zavarovalne vsote najmanj 300.000,00 €. Prav tako si mora izvajalec urediti ustrezno zavarovanje transportov.

Škodo, ki bi nastala naročniku, zavarovalnica izplača naročniku oz. v skladu z njegovo pisno izjavo o načinu plačila škode.

- Kvaliteta dela in garancija

Izvajalec zagotavlja, da je vsa oprema, ki je dobavljena po tej pogodbi, nova in nerabljena ter da predstavlja najnovejši model oziroma izvedbo, ki vključuje zadnje spremembe in izboljšave v konstrukciji in materialov. Izvajalec tudi zagotavlja, da oprema nima napak ali pomanjkljivosti, ki bi izhajale iz konstrukcije, uporabljenih materialov ali iz kakršnekoli napake ali opustitve s strani Izvajalca.

Vsa dela morajo biti izvršena pravilno, kvalitetno in v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, podzakonskimi akti, standardi), po pravilih stroke, tehničnimi navodili in priporočili ter normativi.

Izvajalec je dolžan kriti vse stroške in škodo, nastalo kot posledica svojega nekvalitetnega, nepravilnega ali nestrokovnega dela, kar mora nadzornik naročnika zapisniško ugotoviti.

Izvajalec odgovarja za morebitne napake na opremi, ki je predmet te pogodbe, če se take napake pokažejo v garancijskem roku, ki teče od dneva zapisniškega prevzema pogodbenih del.

Garancijski rok za opremo in za izvedene storitve po pogodbi je 24 mesecev od datuma uspešnega prevzema na objektu.

Naročnik mora izvajalca pisno obvestiti o ugotovljenih pomanjkljivostih opreme oziroma o neustrezno opravljenih delih v 7 dneh od dneva ugotovljene pomanjkljivosti oziroma takoj, ko je to mogoče. Naročnik je dolžan omogočiti izvajalcu preveriti upravičenost reklamacije.

V garancijskem roku je izvajalec dolžan na lastne stroške popraviti napake in odstraniti vse ugotovljene pomanjkljivosti, ki bi nastale po njegovi krivdi zaradi slabe kakovosti opreme, izvedbe del ali uporabe neustreznega materiala. Za odpravljene napake začne ponovno teči garancijski rok, določen v 5. odstavku tega člena.

Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v roku, ki ga v pisnem pozivu k odpravi pomanjkljivosti določi naročnik oziroma v z naročnikom dogovorjenem roku, ima naročnik pravico do izbire drugega izvajalca za odpravo pomanjkljivosti, vendar na stroške pogodbenega izvajalca. Dodatno ima iz tega naslova možnost unovčitve finančnega zavarovanja za odpravo napak.

Iz garancijskega roka, opredeljenega v 5. odstavku tega člena, se izvzema garancija za PKZ zaščito, ki je dana za garancijsko dobo 10 let. V teh letih izvajalec nosi 100 % stroške popravila PKZ zaščite. PKZ sistem mora po 10 letih garancijske dobe odgovarjati stopnji zarjavelosti po Re 1 »European scale of rusting degree for anti-rust paint«. Začetek garancijske dobe na PKZ zaščito začne teči po končnem prevzemu opreme.

- Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izvajalec bo v zavarovanje, da bodo vse napake in okvare v garancijski dobi odpravljene pravočasno, na stroške izvajalca in v skladu z določili te pogodbe, izročil naročniku v roku 30 dni od prevzema pogodbenih del garancijo banke/zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku in sicer:

- za obdobje dveh let v višini 5 % (pet odstotkov) od vrednosti prevzema pogodbenih del z DDV,

- po izteku dveh in do izteka deset let se višina finančnega zavarovanja zmanjša na višino 20.000 EUR.

Če izvajalec  finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku naročniku ne izroči v navedenem roku, je naročnik upravičen unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje mora veljati še 30 dni po izteku dveletnega garancijskega roka za opremo in prevzeta dela in še 30 dni po izteku desetletnega garancijskega roka za protikorozijsko zaščito.

Šteje se, da je izvajalec izpolnil svojo obveznost predložiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, če naročniku izroči (brezpogojno, nepreklicno in plačljivo na prvi poziv) finančno zavarovanje banke/zavarovalnice, s katerim se izdajatelj zaveže, da bo na prvi poziv naročnika in brez ugovorov v 5 (petih) dneh po prejemu zahtevka plačal naročniku znesek, na katerega se glasi finančno zavarovanje.

V kolikor izvajalec v dogovorjenem roku ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku z zahtevano vsebino, naročnik kasneje ni dolžan sprejeti finančnega zavarovanja za odpravo napak. V primeru, da izvajalec ne predloži naročniku finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, se lahko unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini zneska zahtevanega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku na lastne stroške, ki mora biti veljavno še 15 dni od dneva odprave napak. V nasprotnem primeru lahko naročnik unovči predloženo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku in naroči odpravo pomanjkljivosti drugemu izvajalcu na račun izvajalca povečano za vse stroške in škodo, ki jih je/jo utrpel naročnik (t.i. kritni kup).

V primeru, da izvajalec napake in okvare ne bo odpravil v dogovorjenem roku v skladu s to pogodbo, na dogovorjeni način, ne zagotovi nadomestnega blaga dogovorjene vrste in kvalitete ali je odprava neustrezna ali nepopolna, lahko to odpravo napak in okvar zagotovi naročnik na stroške izvajalca z uporabo predloženega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku v skladu s to pogodbo.

Unovčenje finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti povrniti naročniku škodo in stroške v višini zneska razlike med višino dejanske škode in stroškov, ki jih je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz te pogodbe utrpel, in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja (t.i. pravica do plačila popolne odškodnine).

- Varnost in zdravje pri delu in varstvo pred požarom

Izvajalec izjavlja:

- da je seznanjen s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom in da vse te predpise dosledno spoštuje.

- da ima in bo imel za vsakega delavca pri opravljanju del na objektih naročnika sledečo dokumentacijo:

- veljavno pogodbo o zaposlitvi,

- dokazilo o socialnem, zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem zavarovanju,

- zavarovanje za primer poškodbe pri delu,

- dokazilo o opravljenem usposabljanju s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom,

- dokazilo o zdravstveni sposobnosti delavca za delo, ki ga bo opravljal,

- delovno dovoljenje za državljane držav, ki niso članice Evropske unije.

- da ima in bo imel vso delovno opremo ustrezno pregledano v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje.

- da bodo njegovi delavci in vsi podizvajalci uporabljali vso predpisano osebno varovalno opremo.

Pristojni delavec naročnika s Pisno izjavo za zunanje izvajalce seznani izvajalca in morebitne podizvajalce z varnostnimi predpisi naročnika in o posebnih varnostnih ukrepih, ki veljajo na delovišču/objektu. Izvajalec in vsi podizvajalci morajo upoštevati vse varnostne predpise in ukrepe.

Delavec, ki zagotavlja varnost delavcev izvajalca, mora pred pričetkom del podpisati Pisni sporazum o organiziranju skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču. Pisni sporazum morajo podpisati tudi vsi podizvajalci.

Če pristojni delavec naročnika ugotovi, da izvajalec in/ali podizvajalci ne upoštevajo varnostnih predpisov in ukrepov ali da njihov delovni postopek predstavlja tveganje, bo izvajalca na to pisno opozoril.

V primeru, da izvajalec ali podizvajalci ne upoštevajo opozoril in navodil naročnika ter nadaljujejo z nevarnim delom, bo pristojna oseba naročnika prepovedala nadaljnje delo in zahtevala odstranitev z delovišča do vzpostavitve pogojev za varno delo.

- Varovanje okolja

Izvajalec izjavlja, da:

- je seznanjen, da ima družba DEM vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem po mednarodnem standardu ISO 14001:2015 in so mu poznane zahteve standarda, ki se nanašajo na okolje,

- bodo vsi njegovi delavci upoštevali vse zahteve s področja varovanja okolja v skladu z veljavno zakonodajo in standardi na tem področju.

- prevzema odgovornost za vso škodo v primeru neupoštevanja vseh zahtev s področja varovanja okolja in v primeru onesnaženja okolja pri izvajanju del.

- Zaupnost podatkov

Stranki se zavezujeta, da bosta ohranjali kot zaupne ves čas trajanja pogodbe in po prenehanju njene veljavnosti neomejeno, vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije in druge podatke, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja ali druge podatke, ki jih bosta pridobili v kakršnikoli obliki, če so določeni kot poslovna skrivnost in tudi podatke, ki niso določeni kot poslovna skrivnost, pa bi morali ali mogli vedeti, da lahko zaradi nepooblaščenega razkritja nastane škoda.

Dolžnost varovanja zaupnosti zavezuje tako pogodbeni stranki, kot pri njiju zaposlene osebe in druge osebe, ki bi se z njimi seznanile pri izvajanju dela na podlagi tega pogodbenega razmerja.

Izvajalec je naročniku odškodninsko odgovoren za kršitev teh določb, za izkoriščanje podatkov oz. informacij za lastne namene in za vsakršno nepooblaščeno širjenje podatkov in informacij tretjim osebam brez izrecnega pisnega soglasja naročnika.

Objava ali posredovanje podatkov skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja ne šteje za kršitev po tem členu.

- Odstop od pogodbe

V primeru kršitve pogodbenih določil lahko vsaka stranka odstopi od pogodbe s pisno izjavo nasprotni stranki. V tem primeru odstop prične veljati 8. dan od dneva, ko je nasprotna stranka prejela pisno izjavo o odstopu od pogodbe.

V primeru kakršnegakoli odstopa ali sporazumne prekinitve pogodbe bo naročnik v skladu z Obligacijskim zakonikom plačal izvajalcu le tisto blago oz. storitve, ki so bile dejansko strokovno izvedene, potrjene s strani naročnika in ne vplivajo na kvalitetno nadaljevanje del s strani drugega izvajalca. Izvajalec ne more zaradi odpovedi ali prekinitve pogodbe utemeljeno pričakovati nikakršnega dobička in nima nobenih pravic iz naslova izgube prihodka oz. izgubljenega dobička zaradi izpada pozitivnega poslovnega interesa ali podobno.

Če bo naročnik odstopil od pogodbe zaradi nestrokovnega dela ali neupoštevanja pogodbenih določil izvajalca in bo primoran poiskati novega izvajalca, vsi morebitni stroški in škoda, ki bi nastali naročniku zaradi tega, bremenijo izvajalca.

Naročnik lahko zavrne plačilo že izvedenih in z njegove strani potrjenih del, če izvajalec naročniku ne povrne nastalih stroškov in morebitne škode zaradi odstopa od pogodbe, s tem povezane zamude pri dokončanju dogovorjenih del in morebitnih višjih stroškov zaradi izbora novega izvajalca.

Ne glede na zgoraj navedeno pogodbeni stranki soglašata, da lahko naročnik brez navedbe razloga ali vzroka kadarkoli odstopi od pogodbe s trideset (30) dnevnim odpovednim rokom, pri čemer odpovedni rok začne teči, ko izvajalec prejme pisno odpoved.

Nastala zamuda zaradi izbora novega izvajalca se obračuna na način, kot je določeno za izračun pogodbene kazni.

- Protikorupcijska klavzula

Če po tej pogodbi ali v povezavi z njo kdorkoli v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, podpisniku pogodbe ali komur koli, ki je pri naročniku zaposlen ali zanj opravlja katero koli delo, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega ravnanja nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je pogodbeni stranki povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi  podpisniku pogodbe ali komur koli, ki je pri pogodbeni stranki zaposlen ali za njo opravlja katero koli delo, je pogodba nična.

- Razvezni pogoj

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

  - v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- Višja sila

Izvajalec je prost odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbene obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile nepredvidene okoliščine, ki jih izvajalec ni mogel preprečiti, niti jih odpraviti oziroma se jim izogniti (višja sila).

Naročnik bo kot izjemne okoliščine upošteval potres ali pojav visokih voda, kar bi zaradi varnosti onemogočalo ali preprečevalo izvajalcu delo.

Neugodne vremenske razmere niso opravičljiv razlog za neizpolnitev ali zamudo, razen v primeru, da so vremenske razmere takšne, ki izvajalcu delo v celoti onemogočajo.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna obvestiti drugo stranko o nastopu oz. prenehanju višje sile takoj in navesti tiste obveznosti, katerih izvedba je ali bo preprečena. Stranka mora v času trajanja višje sile iskati alternativne rešitve za nadaljevanje aktivnosti, ki jih ne ovira višja sila.

Po končanem delovanju višje sile pogodbeni stranki zapisniško ugotovita morebitne spremembe pogodbenih obveznosti ter na podlagi tega skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi.

Če zaradi delovanja višje sile pogodbenima strankama nastane škoda, krije vsaka pogodbena stranka škodo, ki ji je nastala zaradi delovanja višje sile.

- Zakoni in predpisi

Izvajalec mora pri izvajanju pogodbenih obveznosti, ki so predmet te pogodbe, upoštevati zakonodajo Republike Slovenije, ki je v veljavi v času izvajanja pogodbe in ostale predpise ter standarde, ki so navedeni v tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

- Reševanje sporov in uporaba prava

Morebitne spore iz te pogodbe bodo stranke reševale sporazumno.

V primeru, da do sporazuma ne bi prišlo, pa je za razrešitev sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru, ki presoja vse spore po slovenskem pravu, ki se uporablja tudi za to pogodbo.

- Posebna določila

- Naročnik ne zahteva, da vsi strokovnjaki, delavci izvajalca, govorijo slovensko, vendar zahteva, da komunikacija z naročnikom poteka v slovenskem jeziku, kar pomeni, da mora izvajalec, če potrebuje, na svoje stroške zagotoviti strokovnjake, ki bodo skrbeli za pisno in ustno komunikacijo v slovenskem jeziku.

- Vsa dokumentacija, ki jo mora v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila izdelati izvajalec, mora biti izdelana v slovenskem jeziku.

- Pogodbo sestavljajo dokumenti, ki so navedeni v tem členu. Dokumente, ki sestavljajo pogodbo, je treba razumeti tako, da se le-ti vzajemno razlagajo.

Za namene tolmačenja se prioriteta dokumentov določa po naslednjem zaporedju:

- Pogodba

- Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in dodatki k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

- Tehnične zahteve in specifikacije

- Predračun

- Prijava, ponudba oz. končna ponudba izvajalca

Če v dokumentih pride do dvoumnosti ali neskladnosti, mora naročnik dati vse potrebne obrazložitve ali navodila.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da izvajalec ne bo prenesel svoje terjatve do naročnika iz naslova te pogodbe na drugo fizično ali pravno osebo, jo zastavil ali z njo kakorkoli drugače razpolagal.

Če katerakoli od določb pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe pogodbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Izvajalec je dolžan naročniku povrniti vso škodo, ki jo povzroči med in v zvezi z izvrševanjem pogodbenih obveznosti.

- Končne določbe

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta zakonita zastopnika obeh pogodbenih strank pod odložnim pogojem predložitve ustreznega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in velja do izvedbe vseh obveznosti pogodbenih strank po pogodbi. Glede garancijskih določil se pogodba uporablja do izteka vseh garancijskih rokov oz. morebitnega podaljšanja le-teh.

Za vse, kar s to pogodbo ni posebej definirano, veljajo določila Obligacijskega zakonika in ostale veljavne zakonodaje, v kolikor se nanašajo na to pogodbo.

Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en (1) izvod. V kolikor se pogodba podpisuje elektronsko, s kvalificiranim digitalnim potrdilom, en (1) podpisan izvod pogodbe v elektronski obliki obstoji za obe pogodbeni stranki.

……………, dne ………..	Maribor, dne ……………

Podpis 	Podpis

za in v imenu izvajalca:	za in v imenu naročnika:

…………………………	…………………………

(Ime in priimek),	mag. Damjan Seme,

(naziv)		generalni direktor

Priloge:

- Priloga št. 1: Pogodbeni roki;

- Priloga št. 2: Izjava o udeležbi podizvajalcev;

- Priloga št. 3: Podatki o podizvajalcih;

- Priloga št. 4: Soglasja podizvajalcev.

Priloga št. 1

Pogodbeni roki:

| Opis aktivnosti | Začetek del | Zaključek del |
| --- | --- | --- |
| Podpis pogodbe - najkasneje do |  | 31.03.2026 |
| Uvedba v delo (izvede naročnik) |  | 30.04.2026 |
| Ustavitev agregata A2 |  | 3.08.2027 |
| Ustavitev agregata A1 |  | 1.12.2027 |
| Dovodni kanal izpraznjen |  | 12.03.2028 |
| Polnjenje kanala - pričetek | 4.08.2028 |  |
| Gradbena dela na vtokih agregatih A1 in A2-niše | 13.03.2028 | 2.06.2028 |
| Gradbena dela na krovu vtočnega objekta | 3.08.2027 | 22.02.2028 |
| Vgradnja fine rešetke | 27.04.2028 | 26.07.2028 |
| Sanacija niš vtočnih revizijskih zapornic in niš deponij | 24.03.2028 | 23.07.2028 |
| Vgradnja žerjavne proge iztočnega objekta | 7.03.2027 | 6.07.2027 |
| Vgradnja pokrovov niš in okvirjev iztočnih revizijskih zapornic | 7.03.2027 | 6.07.2027 |
| Izdelava in dobava seta revizijskih iztočnih zapornic |  | 3.11.2027 |
| Zaključek vseh pogodbenih del |  | 31.08.2029 |

OBRAZEC 6

SEZNAM REFERENČNIH POSLOV

V zvezi z javnim naročilom »Dobava, montaža in sanacija strojne opreme HE Formin – LOT HMO« izjavljamo in jamčimo, da:

- smo  v  zadnjih   petnajstih (15)  letih, šteto od roka za prejem prijav, uspešno in v dogovorjenih rokih izvedli in uspešno zaključili vsaj en (1) posel/pogodbo za izdelavo rešetk turbinskih vtokov dimenzij vsaj 8 m dolžine in vsaj 7 m višine v vrednosti posameznega posla/pogodbe najmanj 50.000,00 EUR brez DDV:

| Zap. št. | Referenčni naročnik in referenčni projekt | Dimenzije rešetk | Vrednost posla v EUR brez DDV | Leto izvedbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Gospodarski subjekt, ki je izvedel zgornja dela (vpisati):

____________________________________________________________________________

- smo  v  zadnjih   petnajstih (15)  letih, šteto od roka za prejem prijav, uspešno in v dogovorjenih rokih izvedli in uspešno zaključili vsaj dva (2) posla/pogodbi izdelave obratovalnih (regulacijskih zapornic) ali pomožnih zapornic (remontnih zapornic) dimenzij vsaj 7 m dolžine in vsaj 2 m višine v vrednosti posameznega posla/pogodbe najmanj 100.000 EUR brez DDV (za posamezno referenco):

| Zap. št. | Referenčni naročnik in referenčni projekt | Referenčno delo za zapornice (obkrožiti): | Dimenzije zapornic Vrednost posla v EUR brez DDV | Leto izvedbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | obratovalne (regulacijske) pomožne (remontne) |  |  |
| 2. |  | obratovalne (regulacijske) pomožne (remontne) |  |  |
| 3. |  | obratovalne (regulacijske) pomožne (remontne) |  |  |

Gospodarski subjekt, ki je izvedel zgornja dela (vpisati):

____________________________________________________________________________

- smo  v  zadnjih   desetih (10) letih, šteto od roka za prejem prijav, uspešno in v dogovorjenih rokih izvedli in uspešno zaključili vsaj dva (2) posla/pogodbi izdelave in montaže mostnega ali portalnega žerjava s klasičnim dvižnim mehanizmom (dvižni mehanizem s centralnim pogonom z mehansko sinhronizacijo bobnov) nosilnosti 2x10 t ali več in predajo le-tega v obratovanje:

| Zap. št. | Referenčni naročnik in referenčni projekt | Referenčno delo za (obkrožiti): | Vrsta mehanizma Nosilnost | Leto izvedbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | mostni žerjav portalni žerjav |  |  |
| 2. |  | mostni žerjav portalni žerjav |  |  |
| 3. |  | mostni žerjav portalni žerjav |  |  |

Gospodarski subjekt, ki je izvedel zgornja dela (vpisati):

____________________________________________________________________________

- smo  v  zadnjih   desetih (10)  letih, šteto od roka za prejem prijav, uspešno in v dogovorjenih rokih izvedli in uspešno zaključili vsaj en projekt montaže tirnic za žerjav, čistilni stroj ali železniški tir, kjer je bil uporabljen sistem Gantrex ali ekvivalentni sistem (elastična pritrdilna sponka in elastomerni vložek), vgrajen v betonsko konstrukcijo, v skupni dolžini tirnic vsaj 2 krat 40 m:

| Zap. št. | Referenčni naročnik in referenčni projekt | Referenčno delo za (obkrožiti): | Vrsta sistema Skupna dolžina tirnic | Leto izvedbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | žerjav čistilni stroj železniški tir |  |  |
| 2. |  | žerjav čistilni stroj železniški tir |  |  |
| 3. |  | žerjav čistilni stroj železniški tir |  |  |

Gospodarski subjekt, ki je izvedel zgornja dela (vpisati):

____________________________________________________________________________

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo

__________________________                               ESPD obrazca.

OPOMBA:

V primeru priglasitve več referenc ponudnik obrazec ustrezno dopolni ali ga kopira.

OBRAZEC 7a

POTRDILO REFERENC

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)		…………………………….

(naslov)		…………………………….

kot naročnik potrjujemo, da je izvajalec

(naziv)		……………………………

(naslov)		……………………………

Izvedel (opredelitev del):

…………………………………………………………………………………………………………………

Pri referenčnem projektu:

…..……………………………………………………………………………………………………………..

Datum zaključka del: ………………………..

Vrednost posla (EUR brez DDV): ………………………..

Kratek opis izvedenih del vključno s tehničnimi karakteristikami (dimenzije rešetk, itd.)

Kontaktna oseba naročnika: ( ime in priimek )  ………………………………

Telefon/ gsm: ………………………………

e-mail: ………………………………

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo št.:………………………...

Kraj in datum:__________________                Žig in podpis izdajatelja potrdila:

OPOMBA:

Ponudnik mora pri posamezni referenci podati vse informacije, iz katerih bo naročnik lahko razbral izpolnjevanje referenčnih zahtev. Obrazec se razmnoži za posamezne reference.

OBRAZEC 7b

POTRDILO REFERENC

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)		…………………………….

(naslov)		…………………………….

kot naročnik potrjujemo, da je izvajalec

(naziv)		……………………………

(naslov)		……………………………

Izvedel (opredelitev del):

…………………………………………………………………………………………………………………

Pri referenčnem projektu:

…..……………………………………………………………………………………………………………..

Datum zaključka del: ………………………..

Vrednost posla (EUR brez DDV): ………………………..

Kratek opis izvedenih del vključno s tehničnimi karakteristikami (vrsta in dimenzije zapornic, itd.)

Kontaktna oseba naročnika: ( ime in priimek )  ………………………………

Telefon/ gsm: ………………………………

e-mail: ………………………………

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo št.:………………………...

Kraj in datum:__________________                Žig in podpis izdajatelja potrdila:

OPOMBA:

Ponudnik mora pri posamezni referenci podati vse informacije, iz katerih bo naročnik lahko razbral izpolnjevanje referenčnih zahtev. Obrazec se razmnoži za posamezne reference.

OBRAZEC 7c

POTRDILO REFERENC

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)		…………………………….

(naslov)		…………………………….

kot naročnik potrjujemo, da je izvajalec

(naziv)		……………………………

(naslov)		……………………………

Izvedel (opredelitev del):

…………………………………………………………………………………………………………………

Pri referenčnem projektu:

…..……………………………………………………………………………………………………………..

Datum zaključka del: ………………………..

Kratek opis izvedenih del vključno s tehničnimi karakteristikami (vrsta žerjava, vrsta  mehanizma. nosilnost, itd.)

Kontaktna oseba naročnika: ( ime in priimek )  ………………………………

Telefon/ gsm: ………………………………

e-mail: ………………………………

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo št.:………………………...

Kraj in datum:__________________                Žig in podpis izdajatelja potrdila:

OPOMBA:

Ponudnik mora pri posamezni referenci podati vse informacije, iz katerih bo naročnik lahko razbral izpolnjevanje referenčnih zahtev. Obrazec se razmnoži za posamezne reference.

OBRAZEC 7d

POTRDILO REFERENC

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)		…………………………….

(naslov)		…………………………….

kot naročnik potrjujemo, da je izvajalec

(naziv)		……………………………

(naslov)		……………………………

Izvedel (opredelitev del):

…………………………………………………………………………………………………………………

Pri referenčnem projektu:

…..……………………………………………………………………………………………………………..

Datum zaključka del: ………………………..

Kratek opis izvedenih del vključno s tehničnimi karakteristikami (vrsta sistema, opis ekvivalentnega sistema, skupna dolžina tirnic, itd.)

Kontaktna oseba naročnika: ( ime in priimek )  ………………………………

Telefon/ gsm: ………………………………

e-mail: ………………………………

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo št.:………………………...

Kraj in datum:__________________                Žig in podpis izdajatelja potrdila:

OPOMBA:

Ponudnik mora pri posamezni referenci podati vse informacije, iz katerih bo naročnik lahko razbral izpolnjevanje referenčnih zahtev. Obrazec se razmnoži za posamezne reference.

OBRAZEC 8

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE IN STROKOVNE SPOSOBNOSTI

V zvezi z javnim naročilom »Dobava, montaža in sanacija strojne opreme HE Formin – LOT HMO« izjavljamo in jamčimo, da:

- Razpolagamo z ustreznim kadrom oz. usposobljenimi strokovnjaki za izvedbo predmeta javnega naročila, ki bodo storitve tudi dejansko izvajali in sicer:

- Z vsaj enim projektantom strojne stroke z najmanj VI. ravnijo izobrazbe (po EOK), ki je v zadnjih desetih (10) letih, šteto od roka za prejem prijav, izdelal dokumentacijo za opremo, navedeno v podtočkah a), b) in c) točke 4. dokumenta Navodila ponudnikom LOT HMO (reference gospodarskega subjekta) pod pogojem, da je vsa oprema že vgrajena na objektih. Izdelavo zahtevane dokumentacije lahko gospodarski subjekt izkaže z enim, dvema ali tremi projektanti:

KADROVSKO REFERENČNI SEZNAM 1:

| Zap. št. | Ime in priimek / Delodajalec kadra (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec) Smer in stopnja izobrazbe | Referenčni projekt, leto izvedbe, vrsta opreme, podatki o opremi | Naročnik/investitor referenčnega posla |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

- Z vsaj enim projektantom elektro stroke z najmanj VI. ravnijo izobrazbe (po EOK), ki je v zadnjih desetih (10) letih, šteto od roka za prejem prijav, izdelal dokumentacijo za opremo, navedeno v podtočki c) točke 4. dokumenta Navodila ponudnikom LOT HMO (reference gospodarskega subjekta) pod pogojem, da je vsa oprema že vgrajena na objektih:

KADROVSKO REFERENČNI SEZNAM 2:

| Zap. št. | Ime in priimek / Delodajalec kadra (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec) Smer in stopnja izobrazbe | Referenčni projekt, leto izvedbe, vrsta opreme, podatki o opremi | Naročnik/investitor referenčnega posla |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

- Z vsaj enim vodjem del v skladu z 19. členom Gradbenega zakona (GZ-1). Vodja del mora biti inženir gradbene, elektro ali strojne stroke z najmanj VI. ravnijo izobrazbe (po EOK), ki je v zadnjih desetih (10) letih, šteto od roka za prejem prijav, vsaj enkrat vodil vgradnjo opreme, navedene v podtočkah a) in/ali b) in/ali c) točke 4. dokumenta Navodila ponudnikom LOT HMO (reference gospodarskega subjekta). Vodja del mora biti vpisan v ustrezen imenik Inženirske zbornice Slovenije (IZS). V kolikor tuji ponudniki nimajo strokovnjaka, vpisanega v IZS, morajo podati izjavo, da bodo najkasneje šest mesecev po podpisu pogodbe uredili vpis v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS (postopek priznavanja poklicne kvalifikacije):

KADROVSKO REFERENČNI SEZNAM 3:

| Zap. št. | Ime in priimek / Delodajalec kadra (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec) Smer in stopnja izobrazbe Ident. št. IZS | Referenčni projekt, leto izvedbe, funkcija kadra, vrsta del/opreme, podatki o opremi | Naročnik/investitor referenčnega posla |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

- Razpolagamo z ustreznimi tovarniškimi prostori, stroji in delovno opremo za izvedbo naročila in sicer:

- posedujemo ali se sklicujemo na kapacitete drugih gospodarskih subjektov za ustrezno pokrite in zaprte tovarniške prostore, opremljene z ustreznimi stroji in delovno opremo za izdelavo ali obnovo strojne opreme predmetnega naročila,

- posedujemo ali se sklicujemo na kapacitete drugih gospodarskih subjektov za delovno opremo za izvedbo protikorozijske zaščite opreme predmetnega naročila.

- Ponujene storitve in oprema, vključno s ponujenimi premazi, ki bodo uporabljeni pri izvedbi PKZ po tem razpisu, izpolnjujejo vse tehnične zahteve naročnika, ki so navedene v prilogi III. Tehnične zahteve in specifikacije dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo

__________________________                               ESPD obrazca.

OPOMBA:

V primeru priglasitve več strokovnjakov/izvedbenih kadrov ponudnik obrazec ustrezno dopolni ali ga kopira.

OBRAZEC 9

POTRDILO KADROVSKIH REFERENC

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)		_________________________

(naslov)		_________________________

kot naročnik potrjujemo, da je oseba

Ime		_________________________

Priimek	_________________________

pri nas izvedel naslednja dela (kratek opis izvedbe del):

Podatki o referenčnem projektu, iz katerega je razvidno izpolnjevanje zahtev:

Datum zaključka del:

Delo je bilo opravljeno pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe ter v postavljenih rokih.

Kontaktna oseba naročnika: ( ime in priimek )  ___________________

Telefon/ gsm: ___________________

e-mail: ___________________

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo.

Kraj in datum:__________________                Žig in podpis izdajatelja potrdila:

OPOMBA:

Ponudnik mora pri posamezni kadrovski referenci podati vse informacije, iz katerih bo naročnik lahko razbral izpolnjevanje referenčnih zahtev. Obrazec se razmnoži za posamezne kadrovske reference.

| OBRAZEC 10 |  |
| --- | --- |

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PRIJAVE/PONUDBE

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT-ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se izvajalec postopka javnega naročanja)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove prijave/ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št.       (vpiše se številka objave oziroma interne oznake postopka oddaje javnega naročila), katerega predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

ROK VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum veljavnosti, ki je zahtevan v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila ali v obvestilu o naročilu)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročil; ali

- ponudnik je navedel neresnične ali nepravilne podatke v svoji ponudbi.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant													(žig in podpis)

|  | OBRAZEC 11 |
| --- | --- |

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila za katerega je sklenjena pogodba).

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. Izjava iz odstavka a) in b) 15. člena EPGP ni potrebna.

garant													 	(žig in podpis)

|  | OBRAZEC 12 |
| --- | --- |

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpišeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. Izjava iz odstavka a) in b) 15. člena EPGP ni potrebna.

garant									(žig in podpis)

OBRAZEC 13

POTRDILO O OPRAVLJENEM OGLEDU

(Certificate of Performed Mandatory Visit to the Site)

Naročnik DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o. (DEM) potrjuje, da je podjetje/ponudnik ______________________ dne _________ ob _________ uri opravil ogled objekta in naprav, za predmet javnega naročila: Dobava, montaža in sanacija strojne opreme HE Formin – LOT HMO.

(Contracting Authority DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o. (DEM) confirms that the company/tenderer _________________ on ___________at _________  visited the facility and the plants where supply of goods and services will be carried out, which are the subject of the public procurement contract " Dobava, montaža in sanacija strojne opreme HE Formin – LOT HMO".)

Podpisi udeležencev ogleda za naročnika DEM:

(Participants signatures of the visit to the site/inspection of the facility and the plants for  Contracting Authority):

| Ime in Priimek (Name and Surname) | Datum (Date) | Podpis (Signature) |
| --- | --- | --- |
| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| ___________________ | ___________________ | ___________________ |

Podpisi udeležencev ogleda podjetja/ponudnika ___________________:

(Participants signatures of the visit to the site/inspection of the facility and the plants for the company/tenderer ____________):

| Ime in Priimek (Name and Surname) | Datum (Date) | Podpis (Signature) |
| --- | --- | --- |
| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| ___________________ | ___________________ | ___________________ |

OBRAZEC 14

IZJAVA

Izjavljamo, da ima država, v kateri imamo sedež, sklenjen mednarodni sporazum o odprtju trga javnih naročil Evropske unije oz. z Republiko Slovenijo sklenjen drug dvo ali večstranski mednarodni sporazum, ki nam omogoča sodelovanje v predmetnem postopku javnega naročila v vlogi in vsebini, kot jo prevzemamo, ter da je gospodarskim subjektom s sedežem na območju Republike Slovenije v državi, v kateri imamo sedež, omogočen vzajemen dostop do trga javnih naročil.

Navedba sporazuma:

…………………………………………………………………………………………………………….

Datum, kraj:	Gospodarski subjekt navedeno potrjuje

__________________________                               z oddajo ESPD obrazca.

OBRAZEC 15

POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)

DOBAVA, MONTAŽA IN SANACIJA STROJNE OPREME HE FORMIN – LOT HMO

- Naziv gospodarskega subjekta:

- PONUDBENA CENA (SKUPNA PONUDBENA CENA, KOT JE NAVEDENA V PREDRAČUNU)

| Skupna ponudbena cena (brez DDV): | EUR |
| --- | --- |

Ponudbena cena brez DDV zajema vse storitve in vse stroške izvajalca, potrebne za uspešno izvedbo predmeta javnega naročila (vse pristojbine, takse, davke razen DDV in druge dajatve, plačljive v državi izvajalca v zvezi z dobavami in storitvami, vse stroške skladiščenja, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške), popuste in rabate.

Ponudba velja do vključno 120 dni po roku za oddajo ponudb.

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo ESPD obrazca.

_________________________

Za delniško družbo se navedejo le tisti delničarji, ki so posredno ali neposredno imetniki več kot 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.

For a joint stock company are included in the statement only those shareholders of the offerer, which directly or indirectly hold more that 5% of the shares or participate with more than 5% share in the ownership rights, management or capital of the joint stock company.

Glej definicijo povezanih družb v 527. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009-ZGD-1-UPB1, s spremembami) The definitions of associated companies in the Article 527 of the Companies Act (Official Gazette of RS no. 65/2009-ZGD-1-UPB1, with amendments) are applicable.