Občina Medvode

Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode

PROJEKTNA NALOGA:

Izdelava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o

občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode - SD OPN 02

Junij, 2025

VSEBINA PROJEKTNE NALOGE

1.	OCENA STANJA	3

1.1	OSNOVNI PODATKI OBČINE MEDVODE	3

1.2	VELJAVNI OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE MEDVODE IN SPREJETE LOKACIJSKE PREVERITVE	3

1.3	ZAKONSKA IZHODIŠČA	3

1.3.1	ZAKON O UREJANJU PROSTORA – ZUreP-3	3

1.4	RAZLOGI ZA PRIPRAVO SD OPN 02	4

2.	PREDMET NALOGE	4

3.	OBMOČJE NAČRTOVANJA	5

4.	ZAKONSKA IZHODIŠČA	5

5.	OBSTOJEČA GRADIVA IN STROKOVNE PODLAGE	5

5.1	Obstoječe strokovne podlage	5

5.2	Državni prostorski načrti	7

6.	IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG SD OPN 02	7

6.1	PRIKAZ STANJA PROSTORA	8

6.2	ELABORAT EKONOMIKE	9

6.3	ELABORAT POSEGOV NA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA	9

6.3.1	Izhodišča za pripravo elaborata	9

6.4	DOLOČITEV TRAJNO VAROVANIH KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ	10

6.5	STROKOVNE PODLAGE ZA SPREMLJANJE STANJA V PROSTORU	10

6.6	NAČRT OBVEŠČANJA IN VKLJUČEVANJA JAVNOSTI	10

6.6.1	Vsebina načrta vključevanja in sodelovanja javnosti	11

7.	VSEBINA IN OBSEG SD OPN 02	11

7.1	VSEBINA SD OPN 02	11

7.2	OBLIKA  SD OPN 02	13

7.2.1	Grafični del SD OPN 02	13

7.2.2	Tekstualni del SD OPN 02	13

7.3	NAČIN ODDAJE GRADIVA	13

7.4	OBVEZNOSTI NAROČNIKA IN IZVAJALCA	14

7.5	DODATNA DELA	15

8.	FAZE POSTOPKA IN ROKI ZA IZVEDBO SD OPN 02	15

9.	FAZE PLAČIL SD OPN 02	16

OCENA STANJA

OSNOVNI PODATKI OBČINE MEDVODE

| Število listov kart merila 1:5000 | 22 |
| --- | --- |
| Število krajevnih in vaških skupnosti v občini | 13 |
| Število naselij v občini | 34 |
| Površina občine Medvode | 77,60 km² |
| Število prebivalcev (leta 2023) | 17.150 |

VELJAVNI OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE MEDVODE IN SPREJETE LOKACIJSKE PREVERITVE

Občina Medvode je Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Medvode (v nadaljevanju: OPN) sprejela v letu 2018 (Uradni list RS, št. 45/18) in nato Odlok o SD OPN občine Medvode (Uradni list RS, št. 81/20).

Občina Medvode je sprejela tudi:

- Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora PI_1199 (Uradni list RS, št. 03/20)

- Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ME_635 (Uradni list RS, št. 81/20)

- Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ME_1565 (Uradni list RS, št. 202/21)

- Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ME_608, ME_609 in ME_1749 (Uradni list RS, št. 60/22)

- Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora TT_445 (Uradni list RS, št. 34/23)

- Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ME_586 (Uradni list RS, št. 202/23)

- Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ME_1183 (Uradni list RS, št. 63/24)

ZAKONSKA IZHODIŠČA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode, v nadaljevanju SD OPN 02 se izdela skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnih naročil, prostorskega načrtovanja, varstva okolja in drugimi področnimi predpisi, ki urejajo kmetijstvo, gozdarstvo, gospodarsko javno infrastrukturo, družbeno infrastrukturo, rudarstvo, obrambo itd.

SD OPN 02 mora biti izdelan skladno s predpisi ter drugimi sprejetimi strategijami in strateškimi akti države in Občine Medvode, ob upoštevanju novih uradnih podatkov in evidenc ter predpisov, veljavnih ali uveljavljenih v času priprave SD OPN 02, ki lahko vplivajo na vsebino SD OPN 02.

ZAKON O UREJANJU PROSTORA – ZUreP-3

ZUreP-3 uvaja mnoge novosti pri pripravi občinskih prostorskih aktov. Med drugim ZUreP-3 določa tudi obvezno spremljanje stanja v prostoru in prostorskega razvoja.

2. člen ZUreP-3 določa, da je treba odločitve glede prostorskega razvoja na vseh ravneh oblikovati glede na cilje urejanja prostora, izhajajoč iz spremljanja in analize podatkov prikaza stanja prostora ter ob poznavanju sedanjih in strokovno utemeljeni oceni prihodnjih varstvenih in razvojnih potreb v prostoru.

ZUreP-3 v drugem poglavju zakona opredeljuje načela urejanja prostora, ki so:

- načelo trajnostnega prostorskega razvoja (6. člen)

- načelo identitete prostora (7. člen)

- načelo usmerjanja poselitve (8. člen)

- načelo usklajevanja interesov (9. člen)

- načelo strokovnosti (10. člen)

- načelo sodelovanja javnosti (11. člen)

- načelo ekonomičnosti postopka (12. člen)

Kot temeljno načelo trajnostnega prostorskega razvoja 6. člen ZUreP-3 določa, da se z urejanjem prostora spodbuja trajnostni prostorski razvoj, ki ob upoštevanju ciljev urejanja prostora in na podlagi spremljanja stanja v prostoru omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije hkrati pa ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij.

Kot temeljno načelo strokovnosti 10. člen ZUreP-3 določa, da morajo odločitve glede urejanja prostora temeljiti na strokovnih standardih, dognanjih in analizah o lastnostih in zmogljivostih prostora. Pri njihovi izdelavi je treba zagotoviti interdisciplinarnost strokovnjakov za področja, ki so predmet obravnave.

Priprava SD OPN 02 bo potekala po postopku priprave OPN, skladno z določili 116. do 124. člena ZUreP-3.

RAZLOGI ZA PRIPRAVO SD OPN 02

Ključni razlogi za pripravo predmetnih sprememb SD OPN 02, ki so predmet tega razpisa so razvojni interesi Občine Medvode, ki se odražajo skozi razvojne težnje po:

- novih razvojnih interesov Občine Medvode ter investicijskih namer, ki so bile podane skozi pobude fizičnih in pravnih oseb, podanih v sklopu zbiranja pobud,

- izboljšanja prostorskih pogojev predvsem za razvoj dejavnosti stanovanjske gradnje kot tudi za razvoj centralnih dejavnosti, gospodarskih dejavnosti, dejavnosti v odprtem prostoru (kmetijstvo, turizem, rekreacija, vodnogospodarske ureditve ipd.),

- prilagoditev novi zakonodaji t.j. ZUreP-3 in podzakonskim predpisom in Gradbenemu zakonu – GZ-1 in podzakonskim predpisom ,

- uskladitve vsebin t.j. z državnimi prostorskimi načrti,  s posamičnimi sektorskimi predpisi, povezanimi z urejanjem prostora, s spremenjenimi pravnimi režimi, z izvedbenimi prostorskimi akti ter drugimi podatki,

- spremembe namenske rabe prostora (v nadaljnjem besedilu: NRP) na podlagi upravnih dovoljenj in prostorskih aktov t.j. izdanih gradbenih dovoljenj, izdanih odločb o krčitvi gozdov ter drugih upravnih odločb, ki lahko vplivajo na NRP.

PREDMET NALOGE

Predmet javnega naročila je:

- Izdelava oziroma spremembe in dopolnitve obveznih in drugih strokovnih podlag ter drugega gradiva, ki ga v vsebinah in oblikah predpisuje veljavna zakonodaja in so podrobneje opredeljene v tej projektni nalogi v poglavju 6. in 7.,

- Izdelava vsebin grafičnega in tekstualnega dela ter prilog SD OPN 02 - podrobneje opredeljeni v tej projektni nalogi v poglavju 8.,

- Sodelovanje v uradnih postopkih priprave prostorskega akta in drugih procesih vključevanja zainteresirane javnosti ter drugih deležnikov, skladno s predpisi in z uveljavljeno strokovno prakso,

- Materialni stroški za izdelavo dokumentacije, stroški koordinacije, udeležbe na usklajevalnih sestankih, sejah, odborih, predstavitvah, razpravah ter strokovni menedžment projekta.

- Analiza pobud za pripravo SD OPN 02 - opisano v poglavju 8. (potrebna izdelava analiz za cca. 150 pobud, analiza za cca. 400 pobud je že izdelana)

OBMOČJE NAČRTOVANJA

Območje načrtovanja obsega celotno območje občine Medvode.

- Izdelava občinskega prostorskega plana (v nadaljevanju OPP) in izdelava okoljskega poročila za OPP in SD OPN vključno z  morebitnim dodatkom za presojo sprejemljivosti na varovana območja narave zaradi neznanega obsega  del niso sestavni del te projektne naloge in javnega naročila in se bodo  izdelali v ločenih postopkih.

Prav tako so že izdelana Izhodišča za pripravo SD OPN 02.

ZAKONSKA IZHODIŠČA

Spremembe in dopolnitve OPN se izdelajo v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnih naročil, prostorskega načrtovanja, varstva okolja in drugimi področnimi predpisi, ki urejajo kmetijstvo, gozdarstvo, gospodarsko javno infrastrukturo, družbeno infrastrukturo, rudarstvo, obrambo itd.

OPN mora biti izdelan skladno s predpisi ter drugimi sprejetimi strategijami in strateškimi akti države in Občine Medvode, ob upoštevanju novih uradnih podatkov in evidenc ter predpisov, veljavnih ali uveljavljenih v času priprave OPN, ki lahko vplivajo na vsebino SD OPN 02.

OBSTOJEČA GRADIVA IN STROKOVNE PODLAGE

Vse strokovne podlage, ki so navedene oziroma so predmet sprememb in dopolnitev SD OPN 02 ter pobude so dosegljive v fizični in/ali digitalni obliki.

Obstoječe strokovne podlage

- Strokovne podlage za poselitev (Arhitektura d.o.o., 2003)

- Strokovne podlage za obrtno cono Jeprca (Arhitektura d.o.o. 2003)

- Razvojne možnosti turizma v občini Medvode (Oikos, 2006)

- Demografska študija občine Medvode (Celota, Zavod za razvoj, 2006)

- Študija ranljivosti (LUZ d.d., 2006)

- Strokovne podlage za SPRO in UZ Medvode - Stanovanja (LUZ d.d., 2006)

- Strategija razvoja kmetijstva v občini Medvode (Ločniškar, P., 2008)

- Elaborat posegov na kmetijska zemljišča, Strokovne podlage za OPN Medvode (LUZ, d.d., marec 2015)

- Elaborat nepozidanih stavbnih zemljišč (Občina Medvode, februar 2015)

- Analiza poplavnosti v občini Medvode za potrebe OPN - obstoječe stanje (IS Projekt d.o.o., št. elaborata 25-S/12, Ljubljana, marec 2015)

- Analiza poplavnosti v občini Medvode za potrebe OPN - predvideno stanje (IS Projekt d.o.o., št. elaborata 52-S/14, Ljubljana, september 2016)

- Celovita hidrološko – hidravlična analiza porečje Selške, poljanske in skupne Sore na območju občin Žiri, Gorenja vas-Poljane, Železniki, Škofja Loka in Medvode s predlogom celovitih ukrepov za zmanjšanje poplavne nevarnosti (Izvo-R d.o.o., 2020)

- Urbanistični načrt Medvode (LUZ d.d., 2017), - Urbanistični načrt Smlednik (LUZ d.d., 2017)

- Lokalni energetski koncept (Envirodual d.o.o., 2012)

- Izhodišča za pripravo SD OPN (Urbania d.o.o., 2021)

- Strategija za mlade v občini Medvode za obdobje 2020-2024

- Strategija razvoja kulture v občini Medvode za obdobje 2021-2024 (Občina Medvode, 2021)

- Strategija razvoja športa v občini Medvode za obdobje 2021-2024 (Občina Medvode, 2021)

- Strategija starosti prijazne usmeritve in aktivnosti v občini Medvode do leta 2026 (Občina Medvode, 2022)

- Poročilo o prostorskem razvoju občine Medvode (Locus d.o.o., 2021)

- Celostna prometna strategija LUR (LUR, 2018)

- Načrt izvajanja parkirne politike občine Medvode (RRA LUR, iPOP, LUZ d.d., 2024)

In v postopku SD OPN 01 tudi:

- Prikaz stanja prostora

- Strokovne podlage za poselitev

- Urbanistične zasnove za naselje Medvode in Smlednik

- Strokovne podlage za prostorski razvoj in ohranjanje krajine (krajinska zasnova)

- Bilance stavbnih zemljišč z razvojnimi stopnjami

- Strokovne podlage za določitev načinov urejanja prostora

Vse zgoraj navedene strokovne podlage je izdelalo podjetje LUZ d.d.

Občina Medvode je v postopku tehnične posodobitve OPN, ki se je pričela s sprejetjem Sklepa o pripravi tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 101/2024, z dne 29. 11. 2024). S tehnično posodobitvijo se zagotavlja ažurnost grafičnega dela izvedbenega dela OPN Medvode s katastrom nepremičnin.

Ministrstvo za okolje in prostor je v okviru projekta Pilot MOP izdelalo nalogo “Metodologija za izvedbo postopka tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora” (v nadaljevanju Metodologija), v kateri so podrobneje razdelani pristop, odprta vprašanja ter tudi vsebinske pasti izvedbe tehnične posodobitve.

Tehnična posodobitev se izvaja neodvisno in ločeno od projekta spremembe Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN OBČINE MEDVODE – SD OPN 02.

Občina Medvode je v postopku izdelave Evidence stavbnih zemljišč.

Državni prostorski načrti

- Uredba o državnem prostorskem načrtu za navezovalno cesto Jeprca-Stanežiče-Brod (Uradni list RS, št. 10/11)

- Uredba o državnem prostorskem načrtu za nadgradnjo obstoječe železniške proge Ljubljana–Kranj–Jesenice–d.m na odseku Ljubljana– Kranj/Naklo – v fazi priprave

IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG SD OPN 02

Predmet razpisa je izdelava naslednjih novih strokovnih podlag oziroma ažuriranje in obnova obstoječih strokovnih podlag.

Občina Medvode je v postopku SD OPN 01 že izdelala tako Urbanistično zasnovo za naselji Medvode in Smlednik, kot tudi Krajinsko zasnovo (Strokovne podlage za prostorski razvoj in ohranjanje krajine). Obe strokovni podlagi je izdelal izdelovalec LUZ d.d.

Projekt je zasnovan celovito na način, da so v projekt vključene vse strokovne podlage, ki so potrebne za pripravo novega OPN, ki so v pristojnosti občine Medvode, razen sektorskih strokovnih podlag za posamezna področja, ki izhajajo neposredno iz smernic ali mnenj posameznih nosilcev urejanja prostora ali iz področne zakonodaje.

Izdelane strokovne podlage:

- Strokovne podlage za poselitev

- Urbanistične zasnove za naselje Medvode in Smlednik

- Oblikovanje kriterijev za vrednotenje pobud, analiza pobud ter priprava stališč do pobud (za okvirno 150 pobud; vrednotenje že izdelano za okvirno 400 pobud))

- Strokovne podlage za prostorski razvoj in ohranjanje krajine (krajinska zasnova)

- Strokovne podlage za določitev načinov urejanja prostora

- Strokovne podlage za tehnično usklajenost občinskih prostorskih aktov s priporočili MNVP in za prenos v prostorski informacijski sistem občine in države

- Strokovne podlage za spremljanje stanja v prostoru

Predmet SD OPN 02 so naslednji sklopi strokovnih podlag:

- Prikaz stanja prostora

- Elaborat ekonomike

- Elaborat posegov na kmetijska zemljišča

- Določitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč (pripravi MKGP)

- Strokovne podlage za spremljanje stanja v prostoru – posodobitev podatkov

- Načrt obveščanja in vključevanja javnosti

Predmet projekta ni izdelava morebitnih zahtevnejših analiz prostora in podrobnejših sektorskih strokovnih podlag, ki bi bile zahtevane dodatno v mnenjih nosilcev urejanja prostora, kot so:

- poplavne in hidrološke študije,

- prometne študije,

- študije varstva narave,

- študije varstva vodnih virov,

- konzervatorski načrti prenove,

- geološke, geomehanske ali geotehnične študije,

- študije varstva gozdov,

- študije erozivnosti in plazovitost

- študije, idejne zasnove ali načrti novega opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturo,

- študije, idejne zasnove ali načrti pozidave območij nepozidanih stavbnih zemljišč,

- študije vplivov načrtovanih prostorskih ureditev na okolje – okoljske študije kot so strokovne podlage za varstvo pred hrupom, onesnaženjem zraka, vode, svetlobnim onesnaženjem ipd.

- študije vplivov načrtovanih prostorskih ureditev na družbeno infrastrukturo razen podlag, ki so nujno potrebne za izdelavo elaborata ekonomike,

- strokovne podlage za oceno potencialov za nadomeščanje kmetijskih zemljišč,

- druge študije, ki niso jasno navedene v projektni nalogi.

PRIKAZ STANJA PROSTORA

Prikaz stanja prostora (PSP) je ena od obveznih strokovnih podlag za pripravo OPN. PSP se pripravi z vsebino in v obsegu, kot ju določa Pravilnik o prikazu stanja prostora (Uradni list RS, št. 50/08, 61/17 in 199/21).

Prikaz stanja prostora vsebuje grafični in tekstualni del, ki imata obvezne in neobvezne sestavine.

Obvezne sestavine grafičnega dela prikaza stanja so:

- grafični prikaz rabe prostora,

- grafični prikaz gospodarske javne infrastrukture,

- grafični prikaz varstvenih režimov in

- prikaz meje območja prostorskega akta.

Grafični prikazi stanja prostora se prikažejo na geodetskih načrtih najmanj natančnosti merila 1 : 5000.

Obvezne sestavine tekstualnega dela prikaza stanja prostora so:

- osnovni podatki za območje prostorskega akta, kot je velikost območja, število zgradb in število prebivalcev,

- bilanca površin zemljišč namenske/dejanske osnovne rabe,

- bilanca površin območij pod različnimi varstvenimi režimi in

- kvalitete in opozoril o primernosti in zanesljivosti uporabe posameznih delov grafičnega dela prikaza stanja prostora.

Prikaz stanja prostora se pripravi oziroma posodobi v naslednjih fazah postopka:

- v fazi priprave osnutka OPN,

- v fazi priprave dopolnjenega osnutka OPN,

- v fazi priprave predloga OPN,

- v fazi oddaje končnega gradiva usklajenega predloga OPN.

ELABORAT EKONOMIKE

ZUreP-3 določa, da se skupaj s pripravo OPN in OPPN pripravi Elaborat ekonomike, ki za izvedbo v OPN in OPPN načrtovanih prostorskih ureditev opredeljuje:

- komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo in družbeno infrastrukturo, ki jo bo treba dograditi ali zgraditi za ta namen,

- oceno investicij ter določitev vira finančnih sredstev za izvedbo ureditev iz prejšnje alineje,

- etapnost izvajanja načrtovanih ureditev v OPN in OPPN, ki se nanašajo na komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo in družbeno infrastrukturo.

Z elaboratom ekonomike se v vseh fazah priprave OPN in OPPN preverja ekonomičnost načrtovanih prostorskih ureditev. Elaborat ekonomike je del gradiva za obravnavo na občinskem svetu.

Elaborat ekonomike je namenjen:

- oceni investicij in določitvi virov financiranja ter etapnosti za zagotavljanje komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture, ki jo je treba dograditi ali zgraditi za namen izvedbe prostorskih ureditev, načrtovanih z občinskim prostorskim načrtom (v nadaljnjem besedilu: OPN) ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom (v nadaljnjem besedilu: OPPN), ter

- oceni investicij in določitvi virov financiranja ter etapnosti za zagotavljanje družbene infrastrukture, ki jo je treba zgraditi, dograditi ali jo zagotoviti na drug način za namen izvedbe prostorskih ureditev v OPN ali OPPN.

Elaborat ekonomike se izdela samo za spremembe (morebitne dodatne strokovne podlage za načrtovanje gospodarske in družbene infrastrukture niso predmet tega naročila).

Elaborat ekonomike se izdela za OPN v skladu z ZUreP-3 in s  Pravilnikom o elaboratu ekonomike (Uradni list RS št. 45/2019), ki podrobneje opredeljuje vsebino in obliko elaborata ekonomike.

ELABORAT POSEGOV NA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA

Izhodišča za pripravo elaborata

Na podlagi 3.c člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D, 79/17, 44/22 in 78/23 – ZUNPEOVE) mora lokalna skupnost pri pripravi osnutka prostorskega akta upoštevati podatke iz strokovne podlage in ob upoštevanju načel zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje, načrtovati najprej na zemljiščih nekmetijske namenske rabe. Če to ni mogoče, pa je treba, ob upoštevanju predloga območij trajno varovanih in ostalih kmetijskih zemljišč, najprej načrtovati na območju predloga ostalih kmetijskih zemljišč ter šele nato na območju predloga trajno varovanih kmetijskih zemljišč, pri tem pa se na teh območjih najprej načrtuje na kmetijskih zemljiščih nižjih bonitet.

Lokalna skupnost mora osnutku prostorskega akta priložiti elaborat posegov na kmetijska zemljišča, iz katerega je razvidno, da so načrtovani posegi v prostor v skladu s prejšnjim odstavkom.

Občina mora v OPN evidentirati vse posege na kmetijska zemljišča.

Občina mora priložiti elaborat posegov na kmetijska zemljišča v skladu s Pravilnikom o vsebini elaborata posegov na kmetijska zemljišča (Uradni list RS, št. 83/16).

To pomeni, da je potrebno elaborat pripraviti ne samo za posege na najboljših kmetijskih zemljiščih, ampak tudi na drugih kmetijskih zemljiščih, ki mora biti izdelan skladno z zadnjimi smernicami s področja varstva kmetijskih zemljišč za pripravo OPN Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

DOLOČITEV TRAJNO VAROVANIH KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D, 79/17 in 44/22) določa, da se kmetijska zemljišča s prostorskimi akti lokalnih skupnosti določijo kot območja kmetijskih zemljišč in se razvrščajo v območja trajno varovanih kmetijskih zemljišč in območja ostalih kmetijskih zemljišč.

Strokovne podlage za določitev kmetijskih zemljišč v prostorskih aktih pripravi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Njihovo izdelavo naroči, ko je iz prostorskega informacijskega sistema v skladu z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje, razvidno, da je bil sprejet sklep o začetku postopka priprave prostorskega akta, iz katerega izhaja, da se s prostorskim aktom predlaga sprememba namenske rabe kmetijskih zemljišč, v skladu z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje.

Pri pripravi SD OPN 02 je treba upoštevati podatke iz strokovne podlage s področja kmetijstva.

STROKOVNE PODLAGE ZA SPREMLJANJE STANJA V PROSTORU

ZUreP-3 v 2. členu določa, da je treba odločitve glede prostorskega razvoja na vseh ravneh oblikovati glede na cilje urejanja prostora, izhajajoč iz spremljanja in analize podatkov iz prikaza stanja prostora ter ob poznavanju sedanjih in strokovno utemeljeni oceni prihodnjih varstvenih in razvojnih potreb v prostoru. Urejanje prostora je kontinuiran proces, ki obsega prostorsko načrtovanje, združen postopek načrtovanja in dovoljevanja prostorskih ureditev državnega pomena, izvajanje ukrepov zemljiške politike, spremljanje stanja v prostoru in zagotavljanje s tem povezanih informacijskih storitev.

2. poglavje ZUreP-3 posebej obravnava tudi spremljanje stanja prostorskega razvoja pri čemer mora ministrstvo za ugotavljanje stanja in smernic prostorskega razvoja v okviru prostorskega informacijskega sistema vzpostaviti sistem spremljanja stanja prostorskega razvoja, ki na podlagi izbranih kazalnikov omogoča vrednotenje doseganja ciljev na področju prostorskega razvoja ter pripravo poročila o prostorskem razvoju.

Nadalje 278. člen določa da morajo država in lokalne skupnosti vsake štiri leta pripraviti poročilo o prostorskem razvoju na njihovem območju, v katerem prikažejo analizo stanja in smernic prostorskega razvoja občine, analizo izvajanja občinskih prostorskih aktov ter predloge za prilagoditev občinskih prostorskih aktov in ga objavijo na krajevno običajen način. Poročilo pripravijo občine, ki imajo veljaven občinski prostorski plan, pri drugih občinah pa to poročilo nadomesti poročilo o prostorskem razvoju za območje sprejetega regionalnega prostorskega plana.

Izdelovalec SD OPN 02 mora preveriti, ali so obstoječe strokovne podlage, ki so bile pripravljene v postopku SD OPN 01 še ustrezne, ali jih je potrebno posodobiti in dopolniti.

NAČRT OBVEŠČANJA IN VKLJUČEVANJA JAVNOSTI

Skladno z ZUreP-3 med temeljna načela urejanja prostora sodi tudi načelo sodelovanja javnosti (11. člen), ki poudarja seznanjanje in sodelovanje javnosti pri odločanju in sprejemanju prostorskih aktov. Sodelovanje javnosti teče kontinuirano, skozi celoten proces oblikovanja prostorskega akta in se prične že pri oblikovanju izhodišč ter nadaljuje vse do oblikovanja predloga PA. Namen priprave načrta obveščanja in vključevanja javnosti.

Predmet naloge je priprava učinkovitega načrta obveščanja, vključevanja in sodelovanja javnosti za pripravo novega OPN. Javnost se v skladu z ZUreP-3 (121. člen) vključi v pripravo osnutka OPN ter ima možnost predložitev predlogov in usmeritev. Lahko se izvede javni posvet ali delavnice ali kako drugače vključi javnost. V okviru priprave osnutka OPN se soočijo, usklajujejo in tehtajo različni interesi v prostoru, pripravijo in ovrednotijo se lahko variantne rešitve, če je to potrebno za posamezne prostorske ureditve. Hkrati s pripravo osnutka OPN se pripravi tudi osnutek okoljskega poročila.

V skladu z 122. členom ZUreP-3 občina oziroma izdelovalec objavi osnutek OPN in osnutek okoljskega poročila v prostorskem informacijskem sistemu. Javnosti se omogoči dajanje pripomb v roku, ki ni krajši od 30 dni od objave iz prejšnjega odstavka. Javnost se seznani s krajem in časom javne objave, spletnim naslovom, na katerem sta objavljena dopolnjen osnutek OPN in dopolnjeno okoljsko poročilo, ter z načinom dajanja pripomb. V času objave občina zagotovi tudi javno obravnavo gradiv.

Osnovni namen načrta sodelovanja javnosti je aktivna seznanitev občanov z rezultati strokovnih podlag in vsebino občinskih prostorskih aktov ter ozaveščanje in seznanjanje javnosti s prostorskimi problemi, kvalitetami in predvsem možnostmi prostorskega razvoja urbanega in ruralnega okolja.

S participacijo javnosti v procesu snovanja idej in novih posegov, nastane dobro načrtovan prostor, usklajen skozi pristen dialog s skupnostjo in uporabniki prostora. S sodelovanjem, obravnavo in ustreznim upoštevanjem predlogov bodo zasnovane spremembe in dopolnitve bolj sprejemljive za večinski del skupnosti ter zato bolj podprte in izvedljive v praksi. Rezultat učinkovite komunikacije je visoka podpora javnosti, ki je nujna za realizacijo razvojnih projektov v občini.

Vsebina načrta vključevanja in sodelovanja javnosti

Uspešna komunikacija mora biti skrbno načrtovana, s premišljeno oblikovanimi cilji, določenim ciljnim občinstvom, podrobno načrtovanimi promocijskimi aktivnostmi ter finančnim okvirjem.

Načrt obveščanja in vključevanja javnosti je namenjen učinkoviti pripravi ter koordinirani izvedbi dejavnosti za:

- obveščanje ključnih deležnikov in širše javnosti (sporočila za javnost, medijska sporočila, vabila na dogodke, odzivi in poročila o delavnicah, posvetih, ipd.),

- sodelovanje javnosti (delavnice in posveti z zainteresirano javnostjo, javne predstavitve, posveti z nosilci urejanja prostora in drugimi udeleženci urejanja prostora, javne razgrnitve in obravnave ipd.)

Za vsako izmed predvidenih in dogovorjenih dejavnosti se pripravi akcijski plan, ki opredeli:

- namen in čas izvedbe,

- deležnike,

- način in kanale za posredovanje sporočil,

- organizacijsko strukturo,

- finančni okvir,

- metode posvetovanj in spremljanje učinkov komunikacije.

VSEBINA IN OBSEG SD OPN 02

VSEBINA SD OPN 02

OPN se spreminja in dopolnjuje v tekstualnem in kartografskem delu akta ter v njegovih prilogah. SD OPN 02 se izvede v obsegu kot se bo izkazalo za potrebno po izdelavi oziroma dopolnitvi študij in strokovnih podlag, analiz, preučitvi pobud, splošnih in posebnih smernic nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP), ter ob smiselnem upoštevanju sedaj veljavnega ZUreP-3 in drugih veljavnih predpisov. Dokumentacija se izdela tudi ob upoštevanju novih uradnih podatkov in evidenc ter uradnih aktov in predpisov, ki vplivajo na spremembo vsebin OPN ter morebitnih drugih relevantnih podatkov, ki v projektni nalogi niso eksplicitno navedeni.

Spremembe in dopolnitve SD OPN 02 Medvode obsegajo:

- Spremembe namenske rabe prostora na podlagi veljavnih predpisov, splošnih in posebnih smernic nosilcev urejanja prostora, strokovnih podlag navedenih ter vrednotenja prejetih pobud občine ter zasebnih in pravnih oseb (investitorjev).

- Posamične spremembe in dopolnitve vsebin OPN, ki se nanašajo na ureditev podrobne namenske rabe prostora, meje med enotami urejanja prostora, preveritev pogojev za umeščanja objektov v prostor  in njihovo oblikovanje ter s tem povezane spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev glede na ugotovitve ob uporabi veljavnega OPN.

- Spremembe prostorskih izvedbenih pogojev (PIP) na podlagi novih izvedbenih predpisov na področju urejanja prostora (uredbe, pravilniki), strokovnih navodil in priporočil, strokovnih podlag ter uskladitve z razvojnimi težnjami in pobudami.

- Spremembe in dopolnitve nekaterih določil izvedbenega dela OPN z namenom jasnejših opredelitev ter uskladitve morebiti ugotovljenih neskladnosti med tekstualnim in kartografskim delom akta oziroma znotraj njihovih vsebin, v smislu tehničnih, vsebinskih in redakcijskih popravkov in prenova odloka glede na izkušnje uporabnika ob uporabi veljavnega OPN.

- Spremembe prilog odloka:

  - Priloge 1: Vrste dovoljenih gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov po namenski rabi stavbnih zemljišč namenjenim stanovanjem, centralnim dejavnostim, proizvodnim dejavnostim in posebnih območjih,

  - Priloge 2: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja

- Vnos podatkov oziroma ustrezen prikaz spremenjene oblike in velikosti stavbnih zemljišč v grafičnem prikazu namenske rabe prostora iz postopkov Lokacijske preveritve.

- Izdelava vseh faz SD OPN 02:

  - Izhodišča za pripravo SD OPN 02 (že izdelano),

  - Sklep o pričetku postopka SD OPN 02 (že izdelano),

  - Osnutek SD OPN 02,

  - Dopolnjen osnutek SD OPN 02,

  - Predlog stališč do pripomb iz javne razgrnitve SD OPN 02,

  - Predlog SD OPN 02,

  - Usklajen predlog SD OPN 02,

  - Končni elaborat prostorskega akta (sprejet dokument).

V kolikor bo v postopku SD OPN 02 potrebno podrobno presojati vplive na okolje (izdelava okoljskega poročila), se izvede oddaja dodatnih del v skladu z ZJN-3, temu primerno se prilagodijo tudi roki izvedbe posameznih faz, v katerih se bodo dodatni dokumenti izdelovali.

V sklopu naloge izvajalec tudi:

- pripravi spremljajoča gradiva (obrazložitve, predstavitve, načrte ipd.) za vse faze postopka priprave SD OPN 02, ki jih določa zakonodaja (razen obveščanja javnosti in javnih objav akta v vseh fazah postopka),

- sodeluje na javnih obravnavah prostorskega akta,

- sodeluje na odborih in sejah občinskega sveta v postopkih obravnave dokumenta,

- sodeluje z naročnikom, strokovnimi službami, nosilci urejanja prostora in drugimi službami in organi, ki so udeleženi v postopku priprave in sprejemanja dokumenta,

- zagotovi sodelovanje članov delovne skupine in aktivno odzivanje v celotnem času izdelave naloge,

- aktivno sodeluje v postopku CPVO in z izvajalcem okoljskega poročila z namenom usklajevanja vsebin, v kolikor bo to potrebno,

- tolmači oziroma obrazloži vsebino  pripravljenih gradiv naročniku, nosilcem urejanja prostora, krajevnim skupnostim in drugim organom in organizacijam, ki sodelujejo v postopku.

Dodatna dela:

V kolikor se v času priprave SD OPN 02 spremeni zakonodaja ali spremenijo oziroma sprejmejo novi podzakonski akti, ki bi nalagali dodatno gradivo ali postopke za dokončanje in sprejem SD OPN 02, se javno naročilo izvede skladno z ZJN-3.

Drugo:

Razpisano nalogo, v vseh fazah postopka, vse predloge in rešitve je potrebno usklajevati z naročnikom. V kolikor pride do morebitnih zapletov pri izdelavi SD OPN 02, se izvajalec nemudoma posvetuje z naročnikom.

V ponudbeni ceni ponudnik  vračuna oziroma ovrednoti vse materialne stroške razpisane naloge.

OBLIKA  SD OPN 02

OPN se pripravi v digitalni obliki ter vsebuje grafični in tekstualni del.

Grafični del SD OPN 02

Grafični del SD OPN 02 mora ustrezati standardom, navodilom in priporočilom Ministrstva za naravne vire in prostor. Grafični del strokovnih podlag in drugih gradiv mora biti izdelan v skladu z veljavnimi pravilniki in standardi za prikazovanje grafičnih rešitev.

Grafični del OPN vsebuje:

- pregledno karto občine s prikazom namenske rabe prostora, omrežij gospodarske javne infrastrukture, ureditvenih območij naselij in območij za dolgoročni razvoj naselij,

- pregledno karto občine z razdelitvijo na liste merila 1 : 5000,

- grafični prikaz enot urejanja prostora s prikazom namenske rabe prostora, ureditvenih območij naselij, drugih ureditvenih območij in območij za dolgoročni razvoj naselij ter prostorskih izvedbenih pogojev,

- grafični prikaz enot urejanja prostora s prikazom obstoječe in načrtovane gospodarske javne infrastrukture, ureditvenih območij naselij, drugih ureditvenih območij in območij za dolgoročni razvoj naselij,

Tekstualni del SD OPN 02

Tekstualni del OPN se pripravi v obliki odloka in vsebuje prostorske izvedbene pogoje in druge elemente izvedbene regulacije prostora za enote urejanja prostora, ki jih ni mogoče prikazati v grafični obliki.

Odlok mora biti pripravljen jezikovno pravilno ter skladno z nomotehničnimi smernicami. Med pripravo, v kolikor se izkaže potreba, se pripravi obrazložitev določenih členov odloka.

NAČIN ODDAJE GRADIVA

Gradivo se po posameznih faza odda na naslednji način:

- Dokumentacija se v posameznih fazah praviloma oddaja v digitalni obliki. Digitalna oblika se pripravi skladno z tehničnimi pravili MNVP objavljenimi na spletni strani MNVP. V potrebnih fazah (npr. javna razgrnitev, končno gradivo) se posebej pripravijo tudi podatki za prenos v prostorski informacijski sistem.

- Analogna oblika OPN je natis digitalne oblike OPN. Analogna oblika se uporablja le v fazah, kjer je to nujno potrebno zaradi usklajevanja z deležniki v postopku priprave prostorskega akta.

- Analogna in digitalna oblika morata biti označeni in organizirani tako, da je posamezne vsebine mogoče prepoznati v obeh oblikah. Vse gradivo mora biti ustrezno označeno z navedbo faze postopka in datumom nastanka.

- Vse PDF datoteke (razen skenogramov) morajo omogočiti kopiranje teksta in ne smejo biti zaščitene pred tiskanjem ali kopiranjem vsebin.

- V postopku priprave SD OPN 02 izvajalec naročniku preda prostorski akt v naslednjem številu izvodov:

| Faza | Opis faze | Število digitalnih izvodov | Število analognih (tiskanih) izvodov |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Osnutek SD OPN 02 | 1 | 1 |
| II. | Dopolnjen osnutek SD OPN 02 | 1 | 1 |
| III. | Stališča do pripomb in predlog SD OPN 02 | 1 | 1 |
| IV. | Usklajeni predlog SD OPN 02 | 1 | - |
| V. | Končni elaborat (sprejet dokument) | 4 | 4 |

Vsi listi v analogni obliki OPN morajo biti oštevilčeni in vezani v obliki, ki onemogoča odvzemanje in dodajanje posameznih listov.

Digitalna oblika obsega tudi informacijsko zbirko podatkov v aktivni obliki, ki bo naročniku omogočala nadaljnjo obdelavo in razmnoževanje.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA IN IZVAJALCA

Naročnik izvajalcu preda:

- obstoječe študije in strokovne podlage na občinskem in regionalnem nivoju,

- veljavni občinski prostorski načrt, prikaz stanja prostora, občinske prostorske izvedbene akte – po možnosti v digitalni obliki (po potrebi tudi v analogni obliki, v analogni obliki tudi starejše prostorske izvedbene akte, ki še niso bili izvedeni tudi v digitalni obliki),

- digitalne geodetske podatke (zemljiški kataster, kataster stavb, orto-foto načrti, register prostorskih enot, druge geodetske zbirke podatkov)

- digitalne zbirke podatkov, ki niso javno dostopne in jih naročnik pridobi od uradnih upravljavcev zbirk podatkov na državni in občinski ravni (npr. statistični podatki, poslovni register, register prebivalstva, varstveni režimi prostora, kataster GJI, komunalni kataster, rezultati študij ipd.)

- izhodišča za pripravo OPN ter

- morebitne druge podatke, ki se v času priprave SD OPN 02 izkažejo za potrebne.

Obveznosti izvajalca:

- pripravi spremljajoča gradiva za vse faze postopka priprave SD OPN 02, ki jih določa zakonodaja (razen obveščanja javnosti in javnih objav akta v vseh fazah postopka),

- sodeluje na javnih obravnavah SD OPN 02,

- sodeluje na odborih in sejah občinskega sveta v postopkih obravnave SD OPN 02,

- sodeluje z naročnikom, strokovnimi službami, nosilci urejanja prostora in drugimi službami in organi, ki so udeleženi v postopku priprave in sprejemanja SD OPN 02,

- zagotovi sodelovanje članov delovne skupine in aktivno odzivanje v celotnem času izdelave SD OPN 02,

- aktivno sodeluje v postopku CPVO,

- sodeluje z izdelovalcem elaborata za določitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč.

- tolmači oziroma obrazloži vsebino pripravljenih gradiv naročniki, nosilcem urejanja prostora, krajevnim, skupnostim in drugim organom in organizacijam, ki sodelujejo v postopku.

DODATNA DELA

Razpisano nalogo, v vseh fazah postopka, vse predloge in rešitve je treba usklajevati z naročnikom. V kolikor pride do morebitnih zapletov pri pripravi razpisanih prostorskih aktov, se izvajalec nemudoma posvetuje z naročnikom.

V ponudbeni ceni ponudnik vračuna oziroma ovrednoti vse materialne stroške razpisane naloge.

Dodatna dela so dopustna le v naslednjih primerih:

- V primerih višje sile, ki jih določa zakon.

- V kolikor se v času priprave prostorskih aktov, ki so predmet razpisa, spremeni zakonodaja ali spremenijo oziroma sprejmejo novi podzakonski akti, ki bi nalagali dodatno gradivo ali postopke za pripravo, dokončanje in sprejem razpisanih prostorskih aktov, se javno naročilo za dodatna dela izvede skladno z ZJN-3.

- V kolikor v posamezni fazi postopka posamični nosilec urejanja prostora zahteva izdelavo dodatnih strokovnih podlag, utemeljitev ali ekspertnih mnenj, ki niso bila znana v fazi priprave tega razpisa oziroma ne izhajajo iz projektne naloge

- V kolikor bodo zaradi morebitnega nasprotovanja javnosti oziroma za dodatno javno usklajevanje načrtovanih prostorskih ureditev potrebne dodatne aktivnosti sodelovanja z javnostmi (npr. dodatne javne predstavitve, delavnice, sodelovanje z mediji in drugimi organi, priprava medijskih sporočil ipd.)

- V kolikor zaradi zastojev v postopku, za katere ni odgovoren naročnik in izvajalec tega projekta pride do utemeljenih dodatnih del ali dodatnih stroškov projekta.

V kolikor se v času priprave SD OPN 02 spremeni zakonodaja ali spremenijo oziroma sprejmejo novi podzakonski akti, ki bi nalagali dodatno gradivo ali postopke za dokončanje in sprejem SD OPN 02, se javno naročilo za dodatna dela izvede skladno z ZJN-3.

FAZE POSTOPKA IN ROKI ZA IZVEDBO SD OPN 02

Predvideni čas izvajanja celotnega projekta znaša 30 mesecev od podpisa pogodbe.

Z izdelavo naloge je potrebno začeti takoj po podpisu pogodbe. Okvirni roki izdelave strokovnih podlag ter gradiv v postopku SD OPN 02 so naslednji:

| FAZA PROJEKTA | ROK IZVEDBE |
| --- | --- |
| 1. faza: (63. člen ZUreP-3) Izdelava potrebnih strokovnih podlag; pregled pripravljenih izhodišč; usklajevanje izhodišč na podlagi izdelanih strokovnih podlag; oblikovanje izhodišč ob sodelovanju udeležencev (javnost, NUP) | 8 mesecev od podpisa pogodbe |
| 2. faza: (118. člen ZUreP-3) Poziv NUP glede verjetnosti vplivov OPN na okolje; poziv MNVP glede CPVO; pridobitev mnenja ZRSVN o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja | 9 mesecev od podpisa pogodbe |
| 3. faza: (121. ZUreP-3) Priprava osnutka OPN; poziv NUP za izdajo mnenj; izdelava potrebnih strokovnih podlag Priprava okoljskega poročila, če je potrebno in oddaja na MNVP, ki preveri ustreznost osnutka (ni predmet tega naročila) | 15 mesecev od podpisa pogodbe |
| 4. faza (122. člen ZUreP-3) Izdelava dopolnjenega osnutka SD OPN na podlagi pridobljenih mnenj NUP; javna razgrnitev najmanj 30 dni in javna obravnava | 18 mesecev od podpisa pogodbe |
| 5. faza (123. člen ZUreP-3) Stališča do pripomb, priprava predloga OPN na podlagi stališč do pripomb | 21 mesecev od podpisa pogodbe |
| 6. faza (123. člen ZUreP-3) objava predloga OPN in OP v PIS in poziv NUP za izdajo drugih mnenj, usklajevanje predloga SD OPN 02 | 24 mesecev od podpisa pogodbe |
| 7. faza (123. člen ZUreP-3) Priprava usklajenega predloga na podlagi drugih mnenj, posredovanje usklajenega predloga na MNVP, ki ga preveri oz. potrdi | 28 mesecev od podpisa pogodbe |
| 8. faza (124. člen ZUreP-3) Sprejem na seji OS, izdelava in oddaja končnega elaborata, posredovanje na MNVP in objava v PIS | 30 mesecev od podpisa pogodbe |

Ponudnik ponudbi priloži podrobni terminski plan, ki natančneje specificira:

- podrobne aktivnosti skladno s projektno nalogo

- nosilce posamičnih aktivnosti

- roke izdelave posameznih aktivnosti.

FAZE PLAČIL SD OPN 02

Naročnik bo pogodbeno ceno plačeval fazno, po izvedbi posamezne faze pogodbenih del na podlagi izstavljenih računov in sicer:

- 1. obračun:	15 % pogodbene cene ob oddaji prvega sklopa strokovnih podlag (1. faza pogodbenih del),

- 2. obračun: 	15 % pogodbene cene ob oddaji drugega sklopa strokovnih podlag (1. faza pogodbenih del),

- 3. obračun:	20 % pogodbene cene po oddaji osnutka SD OPN 02 (3. faza pogodbenih del),

- 4. obračun:	20 % pogodbene cene po oddaji dopolnjenega osnutka SD OPN 02 in javni razgrnitvi (4. faza pogodbenih del),

- 5. obračun:	15 % pogodbene cene po oddaji predloga SD OPN 02 (5. faza pogodbenih del),

- 6. obračun:	10 % pogodbene cene po oddaji usklajenega predloga SD OPN 02 (6. in 7. faza pogodbenih del),

- 7. obračun:	5 % pogodbene cene po oddaji končnega sprejetega prostorskega akta SD OPN 02 (8. faza pogodbenih del).