PLATFORMA TRGA DELA

RAZVOJ ALGORITMOV ZA PODPORO ODLOČANJU NA TRGU DELA

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Oznaka javnega naročila:

Verzija dokumenta: Končna verzija

Ljubljana, Datum objave]

KAZALO

1.	NAROČNIK	3

1.1.	O projektu	3

2.	PREDMET JAVNEGA NAROČILA	5

3.	POJMI IN KRATICE	6

4.	NAMEN IN CILJI PLATFORME TRGA DELA	9

5.	TEHNIČNE IN OSTALE ZAHTEVE	10

5.1.	Integracija	12

5.2.	Obstoječe okolje	13

5.3.	Predpostavke in odvisnosti	13

5.3.1. Predpostavke	13

5.3.2. Odvisnosti	14

6.	FUNKCIONALNA SPECIFIKACIJA PREDMETA NAROČILA	15

6.1.	Vsebina in funkcionalnosti novo vzpostavljenih algoritmov za podporo odločanju na trgu dela	15

6.1.1. Spletno strganje delovnih mest 	15

6.1.2	Razkoraki poklicev in kompetenc na trgu dela - nacionalna raven	18

6.1.3.	Pregled področij formalnih izobraževalnih programov (tudi programov APZ in mikrodokazil) s pridobljenimi kompetencami	18

6.1.4.	Informatizacija in nadgradnja izračuna srednje in dolgoročnih napovedi na trgu dela	21

6.2.	Vsebina in funkcionalnosti že razvitih algoritmov za podporo odločanju na trgu dela	24

6.2.1. prikaz prostih delovnih mest na lokaciji (zemljevid Slovenije) z možnostjo filtriranja glede na oceno različnih lastnosti poklicev	24

6.2.2. Alternativne zaposlitvene možnosti in sorodni poklici	25

NAROČNIK

Naročnik je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ). Naročilo se oddaja in bo financirano v okviru projekta »Platforma trga dela« - v nadaljevanju PTD, ki poteka na ZRSZ (projektni partner), upravičenec projekta je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus in poteka na podlagi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2021 do 2027.

O projektu

Projekt PTD se izvaja v skladu s Pogodbo št. C2611-23-340291 o sofinanciranju operacije »Platforma trga dela« (IS OU V00006-1) v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, prednostne naloge 6 »Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela«, specifičnega cilja ESO4.2 »Posodabljanje institucij in služb trga dela za oceno in predvidevanje potreb po veščinah ter zagotavljanje pravočasne in prilagojene pomoči in podpore pri usklajevanju ponudbe in povpraševanja na trgu dela, prehodih in mobilnosti«.

Platforma trga dela bo služila kot prostor informiranja o možnostih na trgu dela za različne ciljne skupine in zagotavljanja boljšega ujemanja med ponudbo in povpraševanjem po poklicih in kompetencah ter izboljšanje zaposljivosti.

Razvoj projekta Platforma trga dela je sestavljen iz štirih medsebojno soodvisnih in povezanih komponent, ki so prikazane v shemi spodaj. Podrobnejša shema v nadaljevanju prikazuje vsebinske dele in relacije štirih razvojnih komponent.

Slika 1: Shema vsebinskih delov razvoja Platforme trga dela.

Prva komponenta vključuje razvoj spletnega mesta Platforme trga dela in je na shemi označena z vijolično barvo. Zanjo bo skrbel izvajalec, izbran v JN 4300-6/2024, tj. izvajalec 1. Z njo je neposredno povezan tudi izvajalec pričujočega javnega naročila, razvijalec algoritmov za podporo odločanju na trgu dela.

Drugo komponento (podatkovno bazo PTD) bo omogočila ekipa ZRSZ, skupaj z izvajalcem 1, na shemi označeno s sivo.

Za tretjo komponento (razvoj e-storitev oziroma posameznih storitev Novega storitvenega modela, ki je za Platformo trga dela relevanten z vidika razvoja e-storitev namenjenih iskalcem zaposlitve in delodajalcem) bo poskrbel izvajalec, ki bo izbran v ločenem razpisu, izven projekta Platforma trga dela, tj. izvajalec 2. Na shemi je označena z zeleno barvo.

Četrta komponenta vključuje razvoj algoritmov, ki bodo integrirani v Platformo trga dela. Za razvoj tega dela Platforme bo poskrbel izvajalec, izbran v pričujočem javnem razpisu, tj. izvajalec 3. Na shemi je označen z modro barvo. Izbrani izvajalec pričujočega razpisa bo za izvedbo tega naročila moral tesno sodelovati z vsemi zgoraj navedenimi ekipami, še posebej z izbranim ponudnikom, ki bo razvijal in vzpostavljal spletno platformo (izvajalec 1).

Več o projektu PTD si lahko preberete na spletni strani:

https://www.ess.gov.si/partnerji/projektno-sodelovanje/platforma-trga-dela/

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je zasnova in razvoj algoritmov ter vzpostavitev in nadgradnje algoritmov za podporo odločanju na trgu dela in analiza oz. interpretacija dobljenih rezultatov.

Naročilo zajema pripravo algoritmov v treh paketih. Prvi paket predstavlja zasnova in razvoj novih algoritmov. Drugi paket predstavljajo delno že razviti algoritmi, ki jih je treba nadgraditi. Oba paketa algoritmov sta podrobneje predstavljena v nadaljevanju dokumenta. Tretji paket predstavlja optimizacija in nadgradnje pripravljenih algoritmov.

1) Prvi paket algoritmov (predvidena nova vzpostavitev):

- spletno strganje delovnih mest,

- razkoraki poklicev in kompetenc na trgu dela - nacionalna raven,

- pregled področij formalnih izobraževalnih programov (ter programov APZ in mikrodokazil) s pridobljenimi kompetencami in

- informatizacija in nadgradnja izračuna srednje in dolgoročnih napovedi na trgu dela.

2) Drugi paket algoritmov (nadgradnja obstoječih):

- ocena lastnosti poklicev (glede na rezultate European Working Conditions Survey) in

- alternativne zaposlitvene možnosti in sorodni poklici

3) Tretji paket: Optimizacija in nadgradnje

Platforma trga dela (v navezavi na to naročilo) predstavlja poglobljen prikaz podatkov o potrebah in značilnostih trga dela, nudila bo pregled informacij po meri uporabnika, ki bo na spletni platformi lahko preverjal značilnosti delovnih mest v izbranem poklicu, se seznanil z relevantnimi kompetencami za opravljanje poklica. Na platformi bo tudi na voljo pregled, če so ključne kompetence za trg dela zastopane v različnih programih usposabljanja ali področjih izobraževanja.

V sklopu javnega naročila bo pripravljena in integrirana tudi informatizacija izračuna srednje- in dolgoročnih napovedi potreb trga dela upoštevajoč metodološka izhodišča.

V okolje naročnika bodo integrirane tudi rešitve za prikaz zaposlitvenih možnosti v različnih poklicih in s tem bodo uporabnikom na voljo informacije o morebitnih alternativnih zaposlitvenih možnostih različnih profilov. V podatkovnem zaledju pri naročniku se bodo zbirali podatki spletnega strganja.

Naročnik s tem naročilom naroča razvoj novih algoritmov in dopolnitev že izdelanih verzij algoritmov, skladno z zahtevami, ki so podrobneje opisane v nadaljevanju.

POJMI IN KRATICE

Definicija osnovnih pojmov, ki jih vsebuje dokument.

| APZ | Aktivna politika zaposlovanja – programi izobraževanja in usposabljanja, ki so namenjeni prijavljenim v evidencah ZRSZ (brezposelnim in tistim iskalcem zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena) |
| --- | --- |
| ESCO | ESCO je evropska večjezična klasifikacija veščin, kompetenc, kvalifikacij in poklicev, ki naj bi s poenotenjem in standardizacijo terminologije in uporabo odprtega formata olajšala dialog med trgom dela in izobraževanjem, omogočila zaposlovalcem, da si izmenjujejo informacije prek nacionalnih meja, spodbudila spletno iskanje delovnih mest, olajšala geografsko in poklicno mobilnost. Več informacij o taksonomiji je dostopnih na https://ec.europa.eu/esco/portal/home. |
| GPL | (General Public License) Brezplačna odprtokodna licenca, ki zagotavlja pravice do uporabe, spreminjanja in deljenja programske opreme. |
| GPU | (Graphics Processing Unit) Specializirano vezje za hitro obdelavo grafike in paralelno računanje, uporabljeno tudi v strojnem učenju. |
| Kompetence | Sklop znanj, spretnosti in veščin, ki združuje znanja, jezikovna znanja in spretnosti, spretnosti ter prečne spretnosti in kompetence. - Splošne kompetence: kompetence, ki niso vezane na določen poklic in so univerzalno prenosljive med poklici. - Poklicno specifične kompetence: veščine in znanja, ki so potrebna za uspešno in učinkovito opravljanje dela v določenem poklicu. - Digitalne kompetence: vključujejo samozavestno, kritično in odgovorno uporabo digitalnih tehnologij pri učenju, delu in sodelovanju v družbi. So kombinacija znanja, spretnosti in odnosov.1 - Zelene kompetence: kompetence in znanja, potrebne za življenje, razvoj in podporo družbi, ki zmanjšujejo vpliv človeške dejavnosti na okolje.2 ZRSZ pri svojem delu uporablja ESCO klasifikacijo kompetenc, ki so mapirane na poklice SKP-08. |
| MDDSZ | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti |
| Mikrodokazila | Mikrodokazila dopolnjujejo in spodbujajo usposabljanje in nujno ne nadomeščajo že vzpostavljenih oblik vseživljenjskega učenja. Vključujejo se v sisteme izobraževanja kot dopolnitev študijskih programov, nikakor pa z njimi ni mogoče pridobiti diplome, ki bi bila primerljiva z diplomo na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Mikrodokazila so odziv na vse bolj neurejeno ponudbo usposabljanj za pridobivanje kompetenc, ki nimajo enotnega okvira za zagotavljanje kakovosti. Mikrodokazila se osredotočajo na specifične nize znanj in omejenih učnih izidov, do katerih je mogoče priti v krajšem časovnem obdobju. |
| PTD | Kratica projekta, katerega celotni naziv se glasi: »Platforma trga dela” |
| Razpoložljiv kader | Naročnik znotraj razpoložljivega kadra ločuje več različnih pojmov, kjer gre za različne evidence in različen obseg nudenja storitev: - BO – brezposelne osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb ZRSZ - IZ – iskalci zaposlitve po Zakonu o urejanju trga dela, prijavljeni v evidence iskalcev zaposlitve v evidencah ZRZS - ostali iskalci zaposlitve, ki uporabljajo storitve za trg dela in so ali niso prijavljeni evidence ZRSZ |
| REST API | Arhitekturni stil za komunikacijo med spletnimi storitvami preko HTTP (angl. Representational State Transfer Application Programing Interface). |
| SKD | Standardna klasifikacija dejavnosti, več na https://www.stat.si/doc/pub/skd.pdf |
| SKP | Standardna klasifikacija poklicev, več na https://www.stat.si/SKP/Default.aspx?id=0 |
| SRDAP | Statistični register delovno aktivnega prebivalstva |
| TPU | (Tensor Processing Unit) Googlov čip, namenjen posebej za pohitritev nalog strojnega učenja in umetne inteligence. |
| Trg dela | Trg ponudbe in povpraševanja po delovni sili |
| TYPO3 | Sodobna in zmogljiva odprtokodna rešitev za upravljanje spletnih vsebin, primerna tako za uporabo na javnih spletnih straneh, kakor tudi za izgradnjo internetnih strani in aplikacij. |
| Uporabnik | Zunanji uporabnik spletnih strani in elektronskih storitev, ki ima možnost z osnovnim znanjem uporabe spletnih brskalnikov na različnih napravah (računalniki, tablice, mobilni telefoni) dostopati do spletnih vsebin in spletnih aplikacij. |
| ZRSZ | Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (uradna kratica), tudi naročnik |

NAMEN IN CILJI PLATFORME TRGA DELA

Namen projekta Platforma trga dela je vzpostavitev celovitega sistema za napovedovanje potreb trga dela po poklicih in kompetencah, identifikacijo vrzeli med ponudbo in povpraševanjem, prikaz podatkov iz napovedi in realnega časa, omogočanje ujemanja med ponudbo in povpraševanjem in opredelitev ključnih področij kompetenc, ki jih velja glede na potrebe trga krepiti v programih izobraževanja oz. usposabljanja za odpravljanje neskladij trga dela in s tem krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Ključne naloge projekta so zbiranje in prikaz podatkov iz realnega časa, kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno napovedovanje potreb po poklicih in kompetencah, ugotavljanje vrzeli v poklicih in kompetencah glede na napovedi in neskladja v realnem času, predlog umestitve relevantnih kompetenc v obstoječe in morebitne nove programe izobraževanja ali usposabljanja glede na potrebe trga dela.

Ciljne skupine spletne platforme so:

- institucije na trgu dela in izobraževanja, resorna ministrstva, oblikovalci politik idr.,

- iskalci zaposlitve,

- zaposleni in

- delodajalci.

O okolju

Podatkovni rezultati algoritmov se bodo shranjevali v naročnikovo podatkovno skladišče.(v obliki npr. obdelanih rezultatov spletnega strganja)

Vsa funkcionalnost algoritmov mora biti na voljo preko REST API klicev, ki bodo omogočili uporabo algoritmov drugim odjemalcem v naročnikovem okolju.

Rezultati algoritmov so javni, interni in hibridni.

Javni rezultati so API-ji, ki bodo aplicirani na strani Platforme trga dela in se bodo uporabili za graditev spletne strani Platforme trga dela oziroma podatki, dostopni preko API-jev, ki bodo pomagali generirati periodične spremembe na platformi PTD (v obliki npr. mesečnih ali ad-hoc poročil). Izvajalec bo sodeloval z naročnikom in drugimi izvajalci naročnika pri implementaciji teh rešitev.

Interni rezultati so lahko več vrst, npr. APIji, ki bodo uporabljeni samo iz internih aplikacij oziroma rezultati, ki niso podatki, ki se shranjujejo v podatkovno skladišče, ampak v drugi obliki – tipično poročila v obliki, ki se prenese na uporabnikov računalnik za kasnejšo uporabo (npr. Excel poročila, CSV in podobno). Za dostop do teh podatkov bo treba izgraditi spletni vmesnik do teh poročil.

Tretja oblika so hibridni rezultati, to so rezultati, ki so na voljo v neki obliki javnosti, deloma in v potencialno drugačni obliki pa internim uporabnikom (npr. strokovnemu kadru). Npr. poročilo o kompetencah je v poljudni obliki na voljo na Platformi trga dela, podrobnejše s tabelami pa samo internim uporabnikom.

TEHNIČNE IN OSTALE ZAHTEVE

Rezultati, prikazani na podlagi algoritmičnih rešitev, morajo biti smiselni, relevantni in celostni, prikazani po meri uporabnika. Izvajalec poskrbi za ustrezno predajo naročniku in za usposabljanja končnih uporabnikov.

Paketi, ki so predmet tega naročila, so navedeni v nadaljevanju, opis specifičnih zahtev za posamezno rešitev oz. funkcionalnost pa obsega poglavje 6.

Namen in cilji naročenih algoritmov:

Prvi paket: Novi algoritmi

1a) Spletno strganje delovnih mest

S spletnim strganjem delovnih mest želimo pridobiti čim bolj celovit vpogled v potrebe trga dela tako glede poklicev kot tudi glede kompetenc, ki jih trg dela potrebuje. Koraki spletnega strganja delovnih mest bodo:

- Razvoj algoritma strganja, ki bo z dogovorjeno frekvenco strgal delovna mesta iz identificiranih relevantnih spletnih oglasnikov v Sloveniji;

- V podatkovno bazo pri naročniku umeščeni podatki o potrebah trga dela, ki bodo hranjeni za obdobje zadnjih 18 mesecev;

- Pripravljeni dve analizi oglasov prostih delovnih mest iz strganja po različnih spletnih oglasnikih delovnih mest, ki bosta vključevali:

- identifikacijo poklicev, ki predstavljajo potrebe trga dela glede na rezultate strganja;

- opredelitev značilnosti tistega dela delovnih mest, ki niso pokrita v objavah ZRSZ (kolikor je mogoče, izključitev dvojnikov);

- identifikacijo ključnih kompetenc (skladno z ESCO klasifikacijo, vključno z razdelitvijo po skupinah kompetenc – poklicno specifične, digitalne, splošne in zelene) relevantnih za poklice glede na opise zahtev delovnih mest;

- predlogi za posodobitev seznama ESCO kompetenc relevantnih za posamezen poklic;

- identifikacijo kompetenc po poklicih, ki pridobivajo na pomenu (kompetence prihodnosti, ki jih trenutna klasifikacija ne zaznava).

1b) Razkoraki poklicev in kompetenc na trgu dela - nacionalna raven

Cilj je identifikacija vrzeli na nacionalni ravni v obliki dveh poročil, ki vključujeta pregled primanjkljajev in presežkov na nacionalni ravni glede na primerjavo potreb trga dela po poklicih, in kompetencah prostih delovnih mest z naslednjimi koraki:

  - podatki pridobljeni s spletnim strganjem (glede na šifrant SKP in ESCO kompetence)

  - značilnosti razpoložljivega kadra glede 1) želenih poklicev oziroma 2) kompetenc razpoložljivega kadra (glede na izbran ključni poklicni cilj in ESCO kompetence posameznikov) pri čemer podatke glede razpoložljivega kadra po poklicih in kompetencah zagotovi naročnik);

  - prikaz vrzeli ponudbe in povpraševanja na trgu dela.

1c) Pregled področij formalnih izobraževalnih programov (ter programov APZ in mikrodokazil) s pridobljenimi kompetencami

Z algoritmom za prepoznavanje kompetenc želimo zagotoviti pregled področij formalnih izobraževalnih programov na dveh ravneh s pridobljenimi kompetencami (razvoj algoritma za prepoznavanje kompetenc), možnost prikaza APZ programov, mikrodokazil in morebitnih drugih virov za pridobitev oziroma identifikacijo določenih znanj, kompetenc. Želimo:

- pridobiti vpogled (v obliki hibridnih poročil) v vzorce zagotavljanja kompetenc znotraj izobraževalnih programov po področjih izobraževanja (osnovna raven delitve področij na ravni srednješolskega in visokošolskega izobraževanja) in opredeliti kompetence, ki so v izobraževanju premalo zastopane glede na potrebe trga dela (primerjalno glede na kompetence, ki bodo opredeljene glede na rezultate analize strganja potreb delovnih mest);

- identificirati kompetence, ki se zagotavljajo v programih APZ s pripravo podatkov o osvojenih kompetencah, ki se bodo naložili v podatkovno skladišče PTD in

- identificirati kompetence, ki se zagotavljajo v programih mikrodokazil.

1d) Informatizacija in nadgradnja izračuna srednje in dolgoročnih napovedi na trgu dela

Namen informatizacije je optimizacija izračuna srednje in dolgoročnih napovedi na trgu dela, z namenom napovedovanja potreb na trgu dela v prihodnosti glede na vnaprej določene korake izračuna, ki jih opredeli naročnik. Informatizacija mora vključevati možnosti za ročne popravke rezultatov izračunov.

Drugi paket: Nadgradnje obstoječih algoritmov

2a) Ocena lastnosti poklicev (glede na rezultate European Working Conditions Survey)

Pripravljena ocena lastnosti, ki so pripisane delovnim mestom v različnih poklicih, bo prilagojena strukturi SKP na najnižji možni ravni (SKP6, če je možno, sicer SKP 4) in bo služila spremljanju in informiranju različnih javnosti o dogajanju na trgu dela ter o lastnostih poklicev. Storitev bo implementirana na Platformi trga dela.

2b) Alternativne zaposlitvene možnosti in sorodni poklici

Vzpostavljeni in nadgrajeni na algoritmih osnovani predlogi sorodnih poklicev, upoštevajoč kompetence in strukturo SKP, razvoj kariernih poti in drugih zaposlitvenih priložnosti z integracijo funkcionalnosti na spletno platformo PTD in drugje v okolju naročnika.

Integracija

Naročnik s tem naročilom naroča razvoj in vzpostavitev ter testiranje novih algoritmov, obenem pa dopolnitev, razvoj in vzdrževanje že vzpostavljenih algoritmov ter postopni prenos algoritma sorodnih poklicev na spletno platformo PTD po časovnih prioritetah.

Izvajalec bo pri razvoju produkcijskih verzij algoritmov izhajal iz nekaterih že izdelanih razvojnih verzij. Naročnik bo izvajalcu predstavil izdelane verzije ter zagotavljal potrebne podatkovne vire za uspešen razvoj algoritmov. Izbrani izvajalec bo za integracijo algoritmov na spletno platformo ter testiranje delovanja sodeloval tudi z drugimi zunanjimi izvajalci naročnika. Prav tako bo poskrbel za ustrezno obliko podatkov spletnega strganja, razkoraka na trgu dela in morebitnih drugih izhodnih podatkov, ki bodo rezultat algoritmov, da bodo lahko postali del podatkovne baze na strežnikih ZRSZ. Glede implementacije postopka se bo uskladil z naročnikom in razvijalcem spletne platforme PTD.

Izvajalec bo zagotovil, da bo razvoj in integracija algoritmov  skladna z veljavnimi nacionalnimi in EU predpisi na področju umetne inteligence, varstva osebnih podatkov, intelektualne lastnine, informacijske varnosti, protidiskriminacijske zakonodaje ter drugimi relevantnimi predpisi.

Za to, da bi lahko storitev postopno uvajali na produkcijo, mora izvajalec vse razvite storitve ustrezno prilagajati in dopolnjevati. Naročnik od izvajalca pričakuje, da pripravi in predlaga ustrezne rešitve produkcijskih verzij.

Izvajalec mora imeti na svoji lokaciji visoko zmogljivo računalniško infrastrukturo, ki omogoča hrambo in obdelavo podatkov lokalno, na lokaciji izvajalca. Posamezne naročene vsebine projekta bodo prenesene na naročnikovo infrastrukturo po fazah z vključenimi testiranji ustreznosti.

Izvajalec mora zagotoviti da algoritmi pišejo ustrezne dnevnike in zagotoviti informacije, ko bodo naročniku omogočile ustrezno branje, interpretiranje  in morebitno obdelavo dnevniških zapisov ter hkrati zagotovi dostop do njih.

Izvajalec mora na zahtevo naročnika sodelovati pri integraciji algoritmov v nadzormi sistem naročnika (monitoring).

Delovanje algoritmov mora potekati na strani ZSRZ enakovredno in enako/ bolj učinkovito kot pri izvajalcu in se morajo izvajati izključno na infrastrukturi naročnika. Algoritmi morajo temeljiti na podatkih, ki so oz. bodo v naročnikovih bazah podatkov, zaradi varstva osebnih podatkov pa mora biti zagotovljena sledljivost in omejen dostop do podatkov.

Vsi algoritmi morajo kot izhod podati ustrezno dokumentiran REST API, licencirani pa morajo biti vsaj v GPL verziji 2, ki naročniku omogoča razpolaganje z izdelano kodo. Komunikacija z REST API mora omogočati dostop tako Platformi trga dela kot tudi ostalim sistemom znotraj naročnikovega okolja, ki lahko uporabljajo posamezne funkcije algoritmov s pomočjo API klicev.

V nadaljevanju tehnične specifikacije navajamo trenutno predvidene roke, o končnih in morebitnih vmesnih rokih se naročnik in izvajalec uskladita ob podpisu pogodbe.

Za zagotovitev enostavne integracije algoritmičnih rešitev na Platformo trga dela je potrebno funkcionalnosti izpostaviti preko REST API-jev. To omogoča lažjo povezljivost in uporabo storitev v različnih aplikacijah naročnika. Prav tako je priporočljiva vzpostavitev arhitekture mikrostoritev, kjer vsaka funkcionalnost predstavlja samostojno storitev. Tak pristop omogoča visoko skalabilnost in neodvisnost posameznih delov aplikacije. Ključna prednost je tudi možnost postopne nadgradnje in zamenjave posameznih mikrostoritev brez vpliva na delovanje celotne rešitve. Naročnik že uporablja tako arhitekturo in se zavezuje, da bo aktivno sodeloval pri vzpostavitvi arhitekture, ki bo kompatibilna z obstoječo infrastrukturo. V kolikor se bo pojavila potreba po dodatni strežniški infrastrukturi, ki ni standardna (GPU, TPU ipd.) se izvajalec zavezuje, da bo do prevzema skrbel za gostovanje na svoji infrastrukturi in bo svetoval pri nakupu potrebne infrastrukture in opreme, ki je potrebna, da se aplikacije prenesejo na naročnikovo infrastrukturo.

Sistemska analiza, ki je zahtevan del projekta, mora vsebovati arhitekturo sistema in zahtevane vire pri naročniku. Naročnik pričakuje, da bo sistem načrtovan in izveden v skladu z dobrimi praksami, veljavnimi zakonodajnimi in drugimi predpisi, etičnimi in varnostnimi zahtevami, ki vsaj dosegajo enako ali višjo raven skladnosti in odgovornosti, kot velja za naročnika.

Naročnikove strokovne službe bodo pregledale in odobrile ta dokument, izvajalec pa mora sodelovati pri morebitnih usklajevanjih, pojasnjevanjih in potrebnih spremembah, če bodo potrebne.

Vsi algoritmi tega naročila morajo biti razviti tako, da so procesi avtomatizirani in parametrizirani ter da celotna rešitev predstavlja samovzdržen sistem, ki ga je treba dograjevati oziroma spreminjati zgolj v primerih, ko se spremeni lokacija vhodnih podatkov, njihova vrsta ali (v primeru srednje in dolgoročnih napovedi) metodologija izračuna napovedi.

Rezultati algoritmov se v dogovorjeni obliki zapisujejo v obstoječe podatkovno skladišče, ki se uporablja kot osnovno podatkovno skladišče za projekt (MS SQL strežnik) oziroma so preko spletnega vmesnika dostopni internim uporabnikom v primeru, da so to rezultati, ki so v drugačni obliki (npr. poročila na zahtevo) in niso namenjeni javni objavi na platformi.

Izvajalec bo sodeloval z ostalimi zunanjimi izvajalci pri naročniku na projektu v primerih, ko se bodo rezultati algoritmov uporabljali za periodično osveževanje statične vsebine na platformi (npr. mesečna poročila, ki se bodo avtomatsko generirala na podlagi rezultatov algoritmov in bodo dostopna preko same platforme javnosti).

Obstoječe okolje

Za zagotovitev nemotenega delovanja sistema mora izvajalec poskrbeti, da so algoritmi kompatibilni z obstoječimi rešitvami naročnika. Zagotoviti mora, da morebitne rešitve omogočajo integracijo v naročnikovo obstoječo infrastrukturo. Prav tako predvidena rešitev ne sme povečati ranljivosti obstoječega sistema naročnika. Za orkestracijo naročnik uporablja OKD.io, statične vsebine se vnašajo s pomočjo TYPO3, trenutni portali so narejeni v .NET + Angular okolju.

Izvajalec mora predvideti čas za testiranje ustreznosti in kompatibilnosti svojih rešitev z obstoječimi rešitvami naročnika in na nastajajoči spletni platformi PTD.

Predpostavke in odvisnosti

V nadaljevanju so predstavljene predpostavke in odvisnosti za načrtovanje in razvoj ter delovanje algoritmov za podporo odločanju na trgu dela.

5.3.1. Predpostavke

Naročnik predpostavlja, da bodo razviti algoritmi:

- načrtovani in razviti za infrastrukturo, ki jo ima naročnik na razpolago v svojem podatkovnem centru oz. bo to omogočeno z minimalnim vložkom v naročnikovo infrastrukturo;

- izdelani v skladu s sodobnimi trendi, dobro uporabniško izkušnjo (ang. UX), s fokusom na uporabnosti (ang. usability) ter dostopnosti (ang. accessibility) in v skladu z varnostnimi zahtevami;

- izdelani in vzdrževani v skladu z naročnikovimi zmožnostmi;

- izdelani v skladu z zahtevami informacijske varnosti, zakonitosti in etičnimi načeli;

- načrtovani in razviti tako, da bo postopek posodabljanja oziroma učenja avtomatiziran;

- omogočali kasnejšo optimizacijo.

5.3.2. Odvisnosti

Načrtovanje in razvoj algoritmov je odvisen od nivoja zagotavljanja naročnikove infrastrukture in delovanja programskih vmesnikov (API) za aplikacije.

FUNKCIONALNA SPECIFIKACIJA PREDMETA NAROČILA

V skladu z nameni in cilji spletne platforme želi naročnik na vzpostavljeni platformi PTD prikazovati podatke o trgu dela v realnem času in prihodnosti ter razviti nekatere funkcionalnosti, namenjene lažjemu odločanju na trgu dela, ki pa bodo vzpostavljene v okolju naročnika. V ta namen je, tako kot je opisano v točki Tehnične in ostale zahteve, treba prilagoditi že vzpostavljene algoritmične rešitve (alternativne zaposlitvene možnosti/sorodni poklici, lastnosti delovnih mest v poklicih) ter razviti zgoraj navedene nove algoritme. Vsebina rešitev, ki je opisana v dokumentu, je okvirna in se lahko v dogovoru naročnik – izvajalec, ki nudi pomoč tudi pri pripravi smiselne zasnove in pregledne vsebine algoritmov, tudi spremeni. Pri izdelavi algoritmov bo upoštevan Zakon o avtorski in sorodnih pravicah in druga predmetna zakonska določila. Hkrati je pri vsaki vsebini posebej predvideno testiranje ustreznosti algoritma s strani naročnika, ki ob ustrezni rešitvi izvajalcu algoritem potrdi, razvita koda pa postane last naročnika, ki lahko ves čas razvoja do kode tudi dostopa. Po vsaki razvojni fazi posameznega algoritma se pripravi kontrola podatkov ter vsebinska analiza ustreznosti dobljenih rezultatov. Ob vseh pomembnih spremembah in nadgradnjah izvajalec kodo preda naročniku.

Naročnik predpisuje pomembnosti ter prioritete implementacije zahtev za razvite algoritme. Naročnik želi v svoje produkcijsko okolje postopoma uvesti posamezne algoritme oz. funkcionalnosti glede na terminsko opredelitev vsebinskih paketov (in upoštevaje mejnike izdelave platforme). Po vsakem doseženem mejniku oziroma zaključeni funkcionalnosti, paket preide v fazo morebitnih nadgradenj, vzdrževanja in optimizacije.

V nadaljevanju so mejniki in vsebine razvitih algoritmov ter pričakovani rezultati podrobneje opredeljeni.

Vsebina in funkcionalnosti novo vzpostavljenih algoritmov za podporo odločanju na trgu dela

6.1.1.	Spletno strganje delovnih mest

Da bi pridobili čim bolj celostno informacijo o povpraševanju na trgu dela v Sloveniji, bo treba pridobivati informacije s spleta s spletnim strganjem (scraping) delovnih mest. Pri tem bi radi zajeli najbolj izpostavljene relevantne portale prostih delovnih mest v Sloveniji, ki bodo skupaj z naročnikom identificirani med razvojem algoritma. Če se pojavi kakšen dodaten relevanten vir podatkov o potrebah trga dela, je pomembno, da algoritem omogoča preprosto nadgraditev in dodatno spletno strganje s tega mesta. Podatki bodo uporabljeni za analize potreb trga dela in prikaz aktualnega stanja. Podatki o posameznih delovnih mestih na spletni platformi ne bodo prikazani, temveč bodo uporabljeni za analizo trendov potreb trga dela. Izvajalec bo moral najprej pripraviti učno množico za strojno učenje, algoritem pa bo moral prepoznati dvojnike (objave istega prostega delovnega mesta istega podjetja na različnih portalih) in jih izločiti. Na ta način bomo razpolagali z realnimi podatki o številu prostih delovnih mest v realnem času. Iz delovnih mest mora nadalje algoritem prepoznati SKP poklic na najnižji ravni možno in z analizo besedila omogočiti identifikacijo kompetenc, skladno z relevantno ESCO klasifikacijo. Po vsakem razvojnem koraku je potrebna kontrola podatkov ter vsebinska analiza ustreznosti dobljenih rezultatov.

Pričakovan rezultat funkcionalnosti je periodični popis aktualnih prostih delovnih mest po poklicih na SKP6 hierarhični ravni (na ravni poklica), če je možno, sicer vsaj na SKP4 hierarhični ravni (na ravni poklicne skupine), lokaciji ter po prepoznanih kompetencah, ki omogoča različne analize in agregirane prikaze: prikaz števila trenutno aktualnih prostih delovnih mest po poklicih, regijah in kompetencah.

Podatki, pridobljeni s pomočjo strganja, se bodo periodično shranjevali v za to pripravljeno podatkovno bazo na strežnikih ZRSZ za 18 mesecev (starejši podatki se brišejo), kamor zajamemo vse možne pridobljene podatke:

- naziv poklica po SKP6 (ali SKP4) hierarhični ravni,

- lokacija prostega delovnega mesta (regija),

- kompetence iz opisa delovnih mest po dogovorjeni ESCO klasifikaciji,

- morebitne druge podatke po dogovoru.

Na podlagi pridobljenih podatkov, naročnik predvideva tudi, da bo izvajalec pripravil dve analizi rezultatov strganja delovnih mest, ki bosta obsegali:

- pregled potreb trga dela po poklicih in kompetencah,

- opredelitev značilnosti delovnih mest, ki niso objavljena na strani ZRSZ,

- identifikacijo ključnih kompetenc po poklicih in predlogov za posodobitev seznama ESCO kompetenc relevantnih za posamezen poklic in

- identifikacijo kompetenc, ki pridobivajo na pomenu (kompetence prihodnosti).

Razviti je treba vmesnik za izdelavo tipskih poročil, ki bo naročniku omogočal pridobitev in  izvoz nadaljnjih ad-hoc poročil za naslednje vsebine:

- pregled potreb trga dela po poklicih in kompetencah,

- pregled ključnih kompetenc po poklicih,

- pregled kompetenc, ki pridobivajo na pomenu.

Rezultati analize, kot so posodobitev seznama ESCO kompetenc relevantnih za posamezen poklic, in opredelitev značilnosti delovnih mest, ki niso objavljena na strani ZRSZ, so lahko zapisani v Excel datotekah.

Podrobnosti funkcionalnosti spletnega strganja delovnih mest se med izvedbo predmetnega razpisa dodatno uskladijo z izbranim izvajalcem.

Zaradi integracije z ostalimi elementi naročnikovega okolja morajo biti funkcionalnosti strganja delovnih mest na voljo tudi drugim delom naročnikovega informacijskega sistema, npr. na voljo mora biti API klic za izluščitev kompetenc iz besedila opisa poklica.

| VSEBINA | TERMINSKA OPREDELITEV |
| --- | --- |
| Vzpostavitev spletnega strganja s pripravo podatkov: - sistemska analiza spletnega strganja, ki vsebuje zahtevane povezave in resurse, ki so potrebni za vzpostavitev platforme pri naročniku, uporabljena orodja in podobno - spletno strganje prostih delovnih mest iz najbolj relevantnih portalov prostih delovnih mest v Sloveniji - čiščenje podatkov, zaznava in izločanje dvojnikov – objave istega prostega delovnega mesta istega podjetja na različnih portalih ali isti oglas v dveh časovnih točkah zajema, kontrola podatkov - vsebinska analiza ustreznosti dobljenih rezultatov (zajetje podatkov in uporabna vrednost) | 31. 3. 2026 |
| Priprava rezultatov: - identifikacija in zapis ustreznega SKP poklica iz postrganih prostih delovnih mest v dogovorjenem formatu, - identifikacija in zapis ustreznih ESCO kompetenc iz postrganih prostih delovnih mest v dogovorjenem formatu, - kontrola podatkov – po SKP in kompetencah in - priprava vmesnika za parametrizirana poročila. Prva iteracija analize rezultatov strganja: - pregled potreb trga dela po poklicih in kompetencah, - pregled kompetenc, relevantnih za poklic, - posodobitev seznama ESCO kompetenc relevantnih za poklic (ZRSZ seznam, na novejši različici ESCO klasifikacije), - primerjava pridobljenih kompetenc s pripisanimi kompetencami, kot so zastavljene pri naročniku, - tabelarni pregled z identifikacijo manjkajočih in odvečnih kompetenc, - Prepoznana področja poklicev, ki jih ZRSZ ne pokriva v obliki seznama poklicev in poklicnih področij, - identifikacija kompetenc prihodnosti, - priprava poročila. | 31. 12. 2026 |
| Implementacija algoritma v okolju naročnika Predlogi za nadgradnjo | 30. 6. 2027 |
| Druga iteracija analize: - pregled potreb trga dela po poklicih in kompetencah (identifikacija in zapis ustreznega SKP poklica iz postrganih prostih delovnih mest v dogovorjenem format) - pregled kompetenc, relevantnih za poklic (identifikacija in zapis ustreznih ESCO kompetenc iz postrganih prostih delovnih mest v dogovorjenem formatu), - kontrola podatkov – po SKP in kompetencah - posodobitev seznama ESCO kompetenc relevantnih za poklic (ZRSZ seznam, na novejši različici ESCA), - identifikacija kompetenc prihodnosti in - priprava poročila. | 31. 3. 2028 |
| Dokončna implementacija – morebitne nadgradnje in predaja naročniku | Do 31. 8. 2028 |
| Vzdrževanje in optimizacija algoritma | Do 31. 8. 2028 |

6.1.2	Razkoraki poklicev in kompetenc na trgu dela – nacionalna raven

Neskladja oz. razkoraki med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela, so ena ključnih vsebin, katerih poznavanje postavlja predpogoj za oblikovanje učinkovitih ukrepov zmanjševanja neskladij. Namen tega dela naročila je pregled primanjkljajev in presežkov na nacionalni ravni glede na (1) poklice in (2) kompetence. Podatki o povpraševanju bodo pridobljeni s spletnim strganjem prostih delovnih mest (glede na šifrant SKP in ESCO kompetence). V naslednji fazi bodo podatki o povpraševanju primerjani s podatki o ponudbi kadra glede na želene poklice oziroma kompetence razpoložljivega kadra (glede na izbran ključni poklicni cilj in ESCO kompetence posameznikov). Podatke o razpoložljivem kadru po poklicih in kompetencah zagotovi naročnik.

Primerjava podatkov o povpraševanju in ponudbi trga dela bo omogočila celovit vpogled v neskladja trga dela, pri čemer bodo podatki o primanjkljaju v poklicih in kompetencah služili kot podpora v karierni orientaciji. Razviti je potrebo vmesnik za izdelavo tipskih poročil, ki bo omogočal izvoz poročil za povezane vsebine, z izpostavljenimi primanjkljaji in presežki na trgu dela po poklicih in kompetencah.

| VSEBINA | TERMINSKA OPREDELITEV |
| --- | --- |
| Implementacija metode za pregled neskladij na trgu dela s pripravo primerjalnih baz ponudbe in povpraševanja, s sistemsko analizo | 30. 6. 2026 |
| Razvoj vmesnika Priprava prvega analitičnega poročila o presežkih in primanjkljajih po kompetencah in poklicih – prva izvedba | 31. 12. 2026 |
| Priprava drugega analitičnega poročila o presežkih in primanjkljajih po kompetencah in poklicih – druga izvedba | 30. 9. 2027 |
| Implementacija vmesnika v okolje naročnika | 31. 12. 2027 |
| Vzdrževanje in optimizacija algoritma | Do 31. 8. 2028 |

6.1.3.	Pregled področij formalnih izobraževalnih programov (tudi programov APZ in mikrodokazil) s pridobljenimi kompetencami

S tem delom naročila želimo pridobiti celostni vpogled v zagotavljanje kompetenc znotraj sekundarnega in terciarnega izobraževanja, in sicer po področjih izobraževanja. Pridobljene rezultate želimo primerjati z rezultati strganja delovnih mest, ki bodo opredelili podrobne potrebe trga dela glede kompetenc po poklicih, s čimer bomo pridobili vpogled v manjkajoče ali premalo zastopane kompetence po področjih izobraževanja in kompetence, in tiste po katerih morda delodajalci ne povprašujejo, se pa kot ciljne pojavljajo v programih izobraževanja. Namen prikaza razkoraka je opozoriti na kompetence, ki bi jih veljalo v izobraževalnih programih krepiti oz. jih bolje integrirati v izobraževalne načrte. Razkorak v kompetencah bomo merili agregirano z namenom opredelitve trendov po področjih izobraževanja na dveh ravneh (srednješolski in visokošolski).

Rezultat algoritma bo seznam kompetenc, ki jih lahko pridobimo v izobraževalnih programih glede na področje in raven izobraževanja, s programi mikrodokazil (če bodo ustrezno vzpostavljeni oz. razviti v slovenskem izobraževalnem sistemu) ali v okviru programov APZ. Na podlagi rezultatov algoritma bomo uporabnikom v okolju Platforme trga dela prikazali informacije po dvajsetih izbranih področjih razpoložljive možnosti izobraževanja in usposabljanja s poudarkom na kompetencah, ki se z različnimi programi lahko pridobijo. Z algoritmi želimo podpreti identifikacijo kompetenc, ki se pridobivajo iz obstoječih učnih načrtov/opisov formalnih programov izobraževanja in usposabljanja. Uporabnikom Platforme trga dela bomo prikazali izobraževalne programe skupaj s pridobljenimi kompetencami, ločeno po področjih in ravneh. V izdelanem pregledovalniku kompetenc znotraj nabora programov aktivne politike zaposlovanja in mikrodokazil bo lahko uporabnik filtriral programe glede na specifično kompetenco.

V sklopu javnega naročila bo izvajalec iz načrtov opisov programov izobraževanja in usposabljanja z analizo teksta prepoznal kompetence in jih povezal z ESCO klasifikacijo kompetenc. Rezultatov ne bomo obravnavani ločeno po učnih programih pač pa združeno po področjih izobraževanja. Na podlagi rezultatov strganja delovnih mest in rezultatov zagotavljanja kompetenc znotraj programov izobraževanja in usposabljanja glede na področje, bi naročnik potreboval primerjalno analizo, ki bi identificirala vrzeli v kompetencah.  Slednje se nanaša na kompetence, za katere na podlagi analize značilnosti delovnih mest in analize značilnosti zagotavljanja kompetenc v izobraževanju velja, da bi jim v različnih oblikah izobraževanja veljalo nameniti več pozornosti (se v učnih izidih omenjajo redko ali se ne omenjajo, trg dela pa jih potrebuje). Za vidik povezovanja podatkov na ravni poklicev in povezovanja podatkov na ravni področij izobraževanja bi potrebovali tudi matriko ujemanja med poklici in izobrazbo.

Rezultati pregleda vrzeli kompetenc po področjih izobraževanja bodo v pomoč odločevalcem pri zagotavljanju relevantnih kompetenc, ki skozi učni proces niso zadostno prisotne, vzpostavljanju novih študijskih programov, revidiranju starih, pri vpeljevanju novih kompetenc v že obstoječe programe, pri opuščanju nekaterih kompetenc, ki se na trgu dela ne potrebujejo več ter v druge namene.

Informacije formalnih izobraževalnih programov bodo analizirane na ravni združenih področij izobraževanja. Naročnik bo izbral 20 področij, kjer bo možno, ločeno na visokošolski in srednješolski ravni. Izvajalec bo opravil bo analizo povezanih poklicev, skladno z SKP klasifikacijo (pri tem se bo lahko naslonil na opise prostih delovnih mest, prevajalne tabele in druge vire).

V prvi fazi predvidevamo izvedbo pilotne študije na podlagi izbranih izobraževalnih programov, ki bo pripravljena v obliki poročila. Naročnik bo po prejemu študije opravil oceno izvedljivosti in se na podlagi te ocene odločil o nadaljnjih fazah.

| VSEBINA | TERMINSKA OPREDELITEV |
| --- | --- |
| Pilotna študija: - pilotna študija programov aktivne politike zaposlovanja (APZ), morebitnih dostopnih mikrodokazil in izbranih 20 področij izobraževanja po ravneh (srednješolsko in visokošolsko), - poročilo o pilotni študiji, - povzetek pilotne študije s ključnimi izsledki, namenjen javni objavi, - vrednotenje rezultatov študije, ocena izvedljivosti (pripravi naročnik). | 31. 12. 2026 |
| Implementacija (na podlagi ocene izvedljivosti): - sistemska analiza, ki vsebuje zahtevane povezave in resurse, ki so potrebni za vzpostavitev platforme pri naročniku; - identifikacija kompetenc iz formalnih učnih programov glede na področje izobraževanja različnih ravni in povezava z ESCO kompetencami; - identifikacija vrzeli med zahtevanimi kompetencami na trgu dela in kompetencami, ki se zagotavljajo v formalnih oblikah izobraževanja od 3. ravni dalje; - izračun pokritosti (po razredih) kompetenc, ki so v učnih načrtih; - seznam kompetenc, ki jih glede na potrebe trga dela morajo izobraževalna področja bolj poudarjati oziroma vključevati; - priprava podatkov o kompetencah, ki bodo na voljo na spletni platformi PTD. Predlogi za nadgradnjo | 31. 12. 2027 |
| Vzdrževanje in optimizacija algoritma | Do 31. 8. 2028 |

Pričakovan rezultat funkcionalnosti je seznam kompetenc, ki se zagotavljajo v okviru formalnega izobraževanja glede na raven in področje izobraževanja. Kompetence bodo razbrane iz učnih načrtov in prikazane združeno po ravni in področji izobraževanja.

Drugi del pričakovanih rezultatov je združen prikaz vrzeli med kompetencami, ki jih posamezni programi (na nivoju poklicnih/srednjih in visokošolskih/univerzitetnih programov) ponujajo in se lahko razberejo iz učnih načrtov, ter med kompetencami, ki se trenutno na trgu dela potrebujejo in se jih da razbrati iz prostih delovnih mest (bodisi z analizo besedila, bodisi z vnosom kompetenc). Podatki bodo prikazani agregirano, skupaj s predlogom, da se na specifičnem zaznanem področju priporoča, na katerih kompetencah naj posamezniki gradijo svoje vsebine glede na identificirane potrebe trga dela.

Podrobnosti funkcionalnosti pregleda formalnih programov izobraževanja po področjih s pridobljenimi kompetencami se med izvedbo predmetnega razpisa dodatno uskladijo z izbranim izvajalcem.

6.1.4.	Informatizacija in nadgradnja izračuna srednje in dolgoročnih napovedi na trgu dela

S srednje in dolgoročno napovedjo potreb trga dela se opredeljujejo prihodnje potrebe trga dela na ravni poklicnih skupin, kompetenc, področij izobrazbe in ravni znanja ter gospodarskih panog.

Namen informatizacije je izračun srednje- in dolgoročnih napovedi na trgu dela ter avtomatizacija procesa izračuna z možnostjo ročnih popravkov delnih ali končnih rezultatov ter izračun srednjeročnih in dolgoročnih napovedi v obliki scenarija analize (vsi izračunani scenariji bodo shranjeni v podatkovni bazi PTD).

Funkcionalnost platforme trga dela oziroma algoritmi (s podrejenimi koraki postopka), ki se nanašajo na izvedbo oziroma izračun srednjeročnih in dolgoročnih napovedi, so podrobno opisani v Metodologiji za napovedovanje potreb trga dela, ki je priloga temu dokumentu. Seznam vhodnih virov za posamezne korake izvedbe bo ponudniku posredovan v korakih po izboru ponudnika.

Trenutno se napovedi potreb trga večinoma pripravljajo v MS Excel-u, in sicer tako, da se vhodni podatki kopirajo iz drugih datotek in »prilepijo« v datoteko za izračun, nato pa se sam izračun izvede polavtomatsko, kjer je vmesne rezultate treba kopirati in prilepiti na ustrezno mesto. Glede na obseg podatkov in delo z njimi bi radi omenjeni postopek optimizirali, saj v korakih izračuna, v katerih so dodane kompetence Excel nima več ustrezne zmogljivosti, je zamuden, poleg tega so tveganja za napake pri prenosu podatkov zelo velika, pomanjkljivost pa dodatno vključuje tudi pomanjkanje varnosti in omejene možnosti avtomatizacije. Zaradi navedenega je treba obstoječi model, ki je razvit v MS Excelu, nadomestiti z modelom, ki omogoča avtomatiziran vnos podatkov in sam izračun napovedi.

Naloga izvajalca bo informatizacija korakov za izračun srednje- in dolgoročnih napovedi, ki se razvijajo na MDDSZ. Od ponudnika (izvajalca) pričakujemo razvoj in uvajanje informacijskega sistema, ki bo omogočal:

- vnos vhodnih podatkov na vnaprej definiran način (npr. iz Excel predloge in brez »copy -paste« načina),

- avtomatiziran način izračuna napovedi z možnostjo ročnih popravkov delnih ali končnih rezultatov ter izračun srednjeročnih in dolgoročnih napovedi v obliki scenarijev, ki jih opredeli MDDSZ,

- shranjevanje rezultatov izračuna v podatkovno skladišče.

Napoved trenutno obsega tri sestavne dele:

1.	Napoved povpraševanja po delovni sili za 15-letno obdobje (po 5-letnih obdobjih), ki vključuje

- napoved števila zaposlenih po poklicnih skupinah in po gospodarskih dejavnostih (nove zaposlitve in potreba po nadomeščanju),

- izdelavo prehodnih matrik na SKP2 hierarhični ravni oz. SKD1 hierarhični ravni,

- zahtevano znanje, izraženo z ravnjo znanja in področjem izobrazbe, ki je potrebno za opravljanje posameznega poklica, ter

- napoved števila zaposlenih z zahtevanimi kompetencami, ki so potrebne za opravljanje posameznega poklica.

2. Napoved ponudbe trga dela za srednjeročno obdobje (5 let) glede na raven znanja in področje izobraževanja, ki vključuje

- število dijakov, ki so zaključili izobraževanje, in diplomantov terciarnega izobraževanja glede na raven znanja in področje izobraževanja,

- oceno ponudbe nove domače delovne sile upoštevaje delež oseb, ki po zaključku določene ravni izobraževanja, izobraževanje nadaljujejo na višji ravni oz. ne vstopijo na trg dela in končno izobrazbeno strukturo prebivalstva v starosti, ko osebe praviloma že vstopijo na trg dela.

3. Oceno ujemanja ponudbe in povpraševanja na trgu dela za srednjeročno, 5-letno obdobje, po področjih delovnih mest. Izhodišče predstavlja SKP na hierarhični ravni 3 (125 poklicnih skupin), ki so opredeljene glede na raven znanja in področje izobrazbe, potrebne za opravljanje poklica.

Napoved se trenutno pripravi z orodjem Excel. Vhodni podatki se v tej razvojni fazi v izračun in med posameznimi koraki umeščajo ročno. Informatizacija predvideva, da se bodo v bodoče vhodni podatki avtomatsko prenesli v izračun iz podatkovne baze ter da bodo koraki izračunov sproženi avtomatsko, pri čemer pa za izračun napovedi predpostavljamo, da se vmesni rezultati posameznih korakov, ki so opisani v metodologiji, vedno lahko korigirajo glede na ekspertno znanje oz. izkušnje.

Izračun napovedi predpostavlja scenarijski pristop (base-line scenarij, pesimistični in/ali optimistični scenarij, migracijski scenarij …), kar pomeni, da bo ob vsaki napovedi izračunano več scenarijev potreb trga dela. Scenarijski pristop bo razvit pri MDDSZ (in ga bo zagotovil naročnik), in sicer se umestitev tega dodatnega koraka v srednjeročne in dolgoročne napovedi predvideva v letu 2026. Izračuni vsakega scenarija se bodo hranili v podatkovnem skladišču. Tako bo na Platformi trga dela možen izbor in prikaz različnih scenarijev napovedi. Ime scenarija se bo oblikovalo iz vrste scenarija (ekonomski, demografski …) in letnice nastanka napovedi. Naloga ponudnika oz. izvajalca bo informatizacija tega koraka napovedi, katere rezultat bo izračun napovedi glede na scenarijehttps://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=sl&rs=sl-SI&wopisrc=https://essgovsi.sharepoint.com/sites/Platformatrgadela/_vti_bin/wopi.ashx/files/4c02abccd90f47549cb27b9a6e3f2523&wdorigin=TEAMS-MAGLEV.p2p_ns.rwc.Sharing.ServerTransfer&wdexp=TEAMS-TREATMENT&wdhostclicktime=1748414112461&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=8A5F8C54-5BF5-48F6-94E5-28BC2E4B5AC0.0&uih=sharepointcom&wdlcid=sl&jsapi=1&jsapiver=v2&corrid=8ff5a4a5-fff9-4cc9-25b9-4f9192243e08&usid=8ff5a4a5-fff9-4cc9-25b9-4f9192243e08&newsession=1&sftc=1&uihit=docaspx&muv=1&ats=PairwiseBroker&cac=1&sams=1&mtf=1&sfp=1&sdp=1&hch=1&hwfh=1&dchat=1&sc={"pmo":"https://essgovsi.sharepoint.com","pmshare":true}&ctp=LeastProtected&rct=Normal&afdflight=77&csc=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush.

Pričakovan rezultat tega dela naročila bo informacijski sistem za izračun srednje in dolgoročne napovedi z možnostjo korekcije vmesnih rezultatov posameznih korakov in nadgradnja trenutne izvedbe napovedi, upoštevaje scenarijski pristop. To pomeni, da mora izvajalec obstoječe modele, ki trenutno delujejo v MS Excelu razviti v okolju, ki omogoča komunikacijo z ostalimi gradniki/elementi platforme, sam izračun napovedi pa je avtomatiziran. Vsak končni izračun scenarija se shrani vključno z vhodnimi podatki. Informacijski sistem omogoča tudi različna stanja napovedi (v pripravi ali končna verzija za objavo).

Modele za napoved, scenarije in potrebne podatke za zagon modelov zagotavlja naročnik. Naloga izvajalca je avtomatizacija procesa zagona modelov v različnih scenarijih in ustrezna obravnava rezultatov na način, ki bo kompatibilen z informacijskim sistemom Platforme trga dela.

Popis informatizacije orodja z mejniki:

| VSEBINA | TERMINSKA OPREDELITEV |
| --- | --- |
| Prototip informatiziranega orodja za srednje in dolgoročno napovedovanje potreb trga dela | 31. 3. 2026 |
| Testiranje prototipa | 30. 4. 2026 |
| Odprava napak in umestitev scenarij analize v napoved | 31. 5. 2026 |
| Testiranje produkcijske verzije | 30. 6. 2026 |
| Končna verzija informatiziranega orodja za srednje in dolgoročno napovedovanje potreb trga dela pripravljena za umestitev v produkcijsko okolje Platforme | 1. 9. 2026 |
| Vzdrževanje in optimizacija algoritma | 31. 8. 2028 |

Trenutno se izračun srednjeročnih in dolgoročnih napovedih potreb trga dela izvaja v naslednjih korakih, ki so predmet informatizacije:

1.	izračun srednjeročne (5 let) in dolgoročne (nadaljnjih 10 let) napovedi zaposlenosti po sektorjih SKD. Osnovo za izračun predstavljajo podatki o zaposlenosti po SRDAP;

2.	izračun neto prehodov med poklici na SKP2 hierarhični ravni;

3.	izračun napovedi števila zaposlenih po poklicih na SKP2 hierarhični ravni, glede na napoved poklicne strukture zaposlenih v posameznem sektorju oziroma panogi;

4.	izračun napovedi števila zaposlenih po področnih skupinah poklicev na SKP3 hierarhični ravni;

5.	izračun napovedi novih zaposlitev na SKP3 hierarhični ravni (ang. expansion demand);

6.	kohortni izračun potreb po nadomestitvenih zaposlitvah na SKP3 hierarhični ravni;

7.	izračun skupnih potreb trga dela po poklicnih skupinah na SKP3 hierarhični ravni kot seštevek novih in nadomestitvenih zaposlitev;

8.	izračun napovedi potreb trga dela po poklicnih, zelenih in digitalnih kompetencah v novih ali nadomestitvenih zaposlitvah ter spremljanje zelenega razvoja in digitalne vključenosti;

9.	identifikacija napovedi prostih delovnih mest glede na raven znanja in področje izobraževanja.

10.	ocena števila dijakov in študentov, ki so zaključili študij, po ravni znanja ter področju izobraževanja.

11.	ocena ponudbe nove domače delovne sile po ravni znanja in področju izobraževanja.

12.	ocena ujemanja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela v srednjeročnem obdobju.

Seznam vhodnih virov za posamezne korake izvedbe bo izbranemu ponudniku posredovan po zaključku izbora.

Podrobnosti funkcionalnosti informatizacije in nadgradnje izračuna srednje in dolgoročnih napovedi na trgu dela se med izvedbo predmetnega razpisa dodatno uskladijo z izbranim izvajalcem.

Vsebina in funkcionalnosti že razvitih algoritmov za podporo odločanju na trgu dela

6.2.1. Ocena lastnosti poklicev

Na spletni platformi bomo uporabnikom zagotavljali prikaz podatkov o potrebah trga dela ter najbolj iskanih poklicih v realnem času, hibridni modul pa bo vključeval tudi pregled trga dela na lokaciji (zemljevid Slovenije) z možnostjo filtriranja glede na zaželene lastnosti poklica. Podatki o različnih dimenzijah zaželenih lastnosti so iz vira zadnjih dostopnih evropskih podatkov (European Working Conditions Survey). Izvajalec bo anketne rezultate apliciral na najnižjo možno raven SKP klasifikacije (SKP6 ali če ta ni na voljo, SKP4) in pripravil podatkovno bazo glede na zadnjo iteracijo izvedbe anketnega raziskovanja.

Prikaz prostih delovnih mest (vir: objavljena prosta delovna mesta pri ZRSZ) mora omogočati filtriranje glede na želeno dimenzijo lastnosti poklica:

- samostojnost pri delu – možnost odločanja pri načinu in rokih dela ter vpliv pri odločitvah, pomembnih za posameznikovo delo;

- pomen dela – občutek, da je posameznikovo delo dobro opravljeno in da opravlja koristno delo;

- možnosti za izobraževanje – delo vključuje možnosti izobraževanja;

- možnosti napredovanja – delo vključuje možnosti napredovanja;

- manjše fizične obremenitve – filter iz nabora del odstrani tiste, ki vključujejo večje fizične obremenitve (npr. prisilni položaji, dvigovanje in premikanje težkih bremen);

- manjša psihosocialna tveganja – filter iz nabora del odstrani tiste, ki vključujejo večja psihosocialna tveganja (npr. skrb za službo po dnevnem zaključku delovnih obveznosti);

- standardni delovni čas – brez nočnega dela ali dela čez vikend;

- prilagodljiv delovni čas – filter iz nabora del odstrani tiste, kjer niso možne prilagoditve delovnega časa glede na posameznikove potrebe;

- zastopanost delavcev – dostopnost sindikalnih zastopnikov na delovnem mestu.

Prikaz prostega delovnega mesta na zemljevidu Slovenije vsebuje:

- naziv prostega delovnega mesta,

- podjetje, ki prosto delovno mesto razpisuje,

- trajanje zaposlitve,

- povprečno plačo v poklicu (vir podatkov: vpis pri oddaji delovnega mesta ali povprečje v SURS).

Z barvami se tudi razlikuje prikaz prostega delovnega mesta glede na zaželeno lastnost poklica (visoko zaželene lastnosti; srednje zaželene lastnosti; manj zaželene lastnosti). Uporabniku bo prek vnosne maske omogočeno iskanje glede na želen poklic in delovno mesto ter možnost filtriranja glede na želeno dimenzijo lastnosti poklica.

Trenutna razvojna verzija algoritma vsebuje izračun lastnosti poklica glede na zgoraj omenjene dimenzije lastnosti za pretekla prosta delovna mesta. V okviru naročila bo treba posodobiti izračun, ga prilagoditi na trenutno aktualna prosta delovna mesta ter vključiti aktualne podatke o povprečni plači v poklicu.

Za potrebe spletne platforme PTD se pripravi podatke o lastnostih delovnih mest v različnih poklicih, dostopnih prek API klica, kar mora izvajalec v sodelovanju z razvijalcem spletne platforme implementirati do konca leta 2026.

Popis vsebine algoritma:

| VSEBINA | TERMINSKA OPREDELITEV |
| --- | --- |
| Implementacija metode za prikaz posameznih zaželenih lastnosti poklica: - posodobitev podatkov in izračuna zaželenih lastnosti poklica, - prilagoditev poklica ali poklicne skupine na SKP, - prilagoditev rezultatov algoritma s trenutno aktualno, povprečno plačo v poklicu in morebitnimi drugimi značilnostmi kakovosti delovnih mest v poklicih. Priprava podatkov za spletno platformo Implementacija algoritma v okolju naročnika | Do 31. 8. 2028 |
| Vzdrževanje in optimizacija algoritma | Do 31. 8. 2028 |

Pričakovan rezultat funkcionalnosti je karta v GeoJSON obliki, ki pokaže, kje so delovna mesta in omogoča možnost iskanja po delovnih mestih, možnost filtriranja glede na želeno dimenzijo lastnosti poklica. Rezultat je treba dopolniti z vezavo na trenutna prosta delovna mesta.

Podrobnosti in dopolnitve funkcionalnosti prikaza prostih delovnih mest na lokaciji se med izvedbo predmetnega razpisa dodatno uskladijo z izbranim izvajalcem.

6.2.2. Alternativne zaposlitvene možnosti in sorodni poklici

Algoritem bo omogočil pregled informacij po meri uporabnika, ki bo lahko analiziral svoje zaposlitvene priložnosti v različnih poklicnih profilih. Z vpisom lastnih značilnosti (zaposlitveni cilji) bo posameznik dobil z algoritmi podprte predloge zaposlitvenih alternativ na trgu dela z zanj relevantnimi delovnimi mesti.

Posameznik bo obenem lahko pridobil oceno vrzeli do želenega poklica (SKP6), rezultat mu bo vrnil kompetence, ki predstavlja manko med enim in drugim poklicem. Uporabniku bo preko vnosne maske omogočeno iskanje glede na želen poklic.

Trenutna razvojna verzija algoritma vsebuje vnosno masko z obveznimi in opcijskimi podatki za izračun ujemanja med posameznikovimi podatki (delovne izkušnje, zaposlitvene želje, lokacija, urnik, znanje tujih jezikov, vozniški izpit …) in značilnostmi prostih delovnih mest, izračun ujemanja med posameznikovimi vnesenimi lastnostmi in značilnostmi poklica (na podlagi preteklih prostih delovnih mest, objavljenih pri ZRSZ) ter predlog povezanih poklicev glede na značilnosti posameznika.

Povezani poklici se računajo na podlagi ESCO klasifikacije kompetenc, pripisanih posameznemu poklicu, analiza in se in smiselno uporabi tudi druge vire, ki bi podprli sorodnost posameznih poklicev (npr. prehodi med zaposlitvami). Sorodne poklice se oceni z mero ujemanja med poklicema.

V okviru naročila bo treba posodobiti izračun z značilnostmi trenutno aktualnih prostih delovnih mest, dodati prikaz ujemanja (npr. Spider web) med posameznikovimi lastnostmi in značilnosti prostega delovnega mesta ter nabor predlogov za boljše ujemanje, glede na zaznano vrzel med posameznikovimi lastnostmi in značilnostmi prostega delovnega mesta (glej točko 6.2.1). Predlogi vključujejo informacije, na katera znanja oz. kompetence naj se posameznik v prihodnje osredotoči, da jih pridobi oz. izboljša, da bo bolj konkurenčen. Algoritem naj omogoča tudi povezavo za odzive uporabnike.

Za potrebe spletne platforme PTD se pripravi podatke o sorodnih poklicih glede na izbran poklic in razlikah med poklici, dostopnih prek API klica, kar mora izvajalec v sodelovanju z razvijalcem spletne platforme implementirati do konca leta 2026.

Na hibridnem vmesniku se ponudi tudi možnost vnosa profila in pridobitev alternativnih zaposlitvenih priložnosti (implementacija zgoraj omenjenega API klica).

| VSEBINA | TERMINSKA OPREDELITEV |
| --- | --- |
| Na algoritmih osnovani rezultati poklicev SKP in seznama sorodnih poklicev: - Seznam poklica in sorodnih poklicev API, ki iz vnosa izbranega in želenega poklica omogoči vračanja manjkajočih kompetenc oz. vrzeli med obema Implementacija algoritma na Platformo trga dela v sodelovanju z drugimi zunanjimi izvajalci pri naročniku Implementacija algoritma v okolju naročnika | Do 31. 8. 2028 |
| Vzdrževanje in optimizacija algoritma | Do 31. 8. 2028 |

Pričakovan rezultat funkcionalnosti je nabor posameznih želenih poklicev s prikazom ujemanja med posameznikovimi lastnostmi in lastnostmi prostih delovnih mest ter podroben pregled ujemanja po različnih podatkih (glede na kompetence, oddaljenost od delovnega mesta, razpoložljiva delovna mesta, vrsto zaposlitve, delovni čas, znanje jezikov …). Pričakovan rezultat je tudi nabor predlogov za boljše ujemanje glede na ocenjeno vrzel med posameznikovimi lastnostmi in predlaganim povezanim poklicem – v katere programe se posameznik lahko vključi, da pridobi določena manjkajoča znanja in kompetence.

Podrobnosti in dopolnitve funkcionalnosti mojih zaposlitvenih možnosti in povezanih poklicev se med izvedbo predmetnega razpisa dodatno uskladijo z izbranim izvajalcem.

Programi mikrodokazil v Sloveniji trenutno še niso v celoti formalizirani in se izvajajo zgolj poskusno, zato je ta del vsebine odvisen od realizacije omogočanja pridobivanja specifičnih kompetenc in znanj skozi sistem mikrodokozil na nacionalnem nivoju.

Regresijska analiza se izvaja v orodju Eviews

Scenariji se bodo med seboj razlikovali po vhodnih podatkih, sam izračun oziroma modeli potrebni za to pa bodo enaki.