Naročnik: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana

Dokumentacija v zvezi z naročilom po odprtem postopku za predmet

Izbira nadzornika pri izgradnji objekta KI2 in Centra za tehnologije genske in celične terapije – Faza 1, ponovitev

Ljubljana, september 2025

Vsebina

NAVODILA PONUDNIKOM	3

1  Predmet in podatki o javnem naročilu	3

2 Oddaja ponudb in rok za oddajo ponudb	4

3 Pridobitev dokumentacije v zvezi z naročilom in pojasnila	5

4 Oblika, jezik in stroški ponudbe	5

5 Veljavnost ponudbe	6

6 Skupna ponudba	6

7 Ponudba s podizvajalci	7

8 Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov	8

9 Posredovanje podatkov naročniku	8

10 Sklenitev pogodbe	8

11. Merilo za izbor	9

12 Razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti	11

12.1. Predhodna nekaznovanost	11

12.2. Omejitve poslovanja	11

12.3. Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki	12

12.4. Kršitev delovnopravne zakonodaje	12

13.1. Registracija dejavnosti	12

13.2. Bonitetna ocena	12

13.3. Reference gospodarskega subjekta	13

13.4. Kadrovska usposobljenost	13

13.5. Terminski plan	14

13.6. Zavarovanje odgovornosti	14

13.7. Spoštovanje omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije	15

14. Pravna podlaga	15

15.  Pouk o pravnem sredstvu	15

Priloge	16

Ponudbeni predračun	17

Referenca	17

Potrdilo o referenčnem projektu	18

Seznam kadrov	19

Izjava o pridobitvi priznanja poklicne kvalifikacije	22

Potrdilo o referenci kadra	22

Izjava po 35. členu ZIntPK	23

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb	24

IZJAVA glede izpolnjevanja pogojev po Uredbi Sveta (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini	26

Vzorec pogodbe	27

# NAVODILA PONUDNIKOM

# 1  Predmet in podatki o javnem naročilu

Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana(v nadaljevanju: naročnik), v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, s spremembami, v nadaljevanju: ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo v skladu s to dokumentacijo, objavljeno na Portalu javnih naročil po postopku oddaje naročila po odprtem postopku za storitev nadzornika pri  izgradnji objekta KI2 in Centra za tehnologije genske in celične terapije – Faza 1, ponovitev.

Predmet gradnje, ki je predmet nadzora je razviden iz priložene projektne dokumentacije in PZI za gradnjo. Javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje je objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. objave JN004122/2025.

Predmet javnega naročila obsega nadzor nad rušitvenimi in gradbeno- obrtniškimi deli, izvedbo protihrupne ograje, VGJ  (diafragma) in zunanja ureditev. Na območju obstoječega kompleksa stavb Kemijskega inštituta se izvede rušitev Stavbe 5 (FKKT) na SV delu gradbene parcele in manjšega dela Stavbe 4 (prizidek). Zaradi rušitve kletnega dela Stavbe 5 in posegov v bližini obstoječih objektov Kemijskega inštituta ter v bližini parcelnih mej se v sklopu rušitve izvede varovanje objektov in brežin. Varovanje se izvede z delnim izkopom in izvedbo diafragme po obodu območja posega.

Predmet nadzora so vsa gradbena dela, razen del iz popisa  (PZI), ki so označena sledeče:

-            SI plin (priključni vodovod)

-            SI kompresorska postaja (postaja komprimiranega zraka)

-            Popis električnih inštalacij (prestavitev agregata in odklop FKKT)

Izbrani ponudnik bo storitve izvajal do zaključka projekta, predviden rok za izvedbo gradnje znaša 3 mesece od uvedbe v delo.

Storitve nadzornika po gradbeni zakonodaji vsebujejo storitve (našteto primeroma, a ne izključno), vezana na strokovni, vsebinski in finančni nadzor, kot so nadzor pri gradnji skladno s projektno dokumentacije in tehnično dokumentacijo, nadzor izvajanja del po projektni dokumentaciji, nadzor kvalitete izvedenih del, priprava poročil naročniku o izvajanju del na objektu, nadzor obračuna izvedenih GOI del, predaja objekta naročniku, svetovanje naročniku in koordinacija aktivnosti in vse druge naloge nadzornika v skladu z Gradbenim zakonom (Ur. l. RS, št. št. 199/21 s spremembami, v nadaljevanju GZ-1) oziroma določene s to razpisno dokumentacijo. Izvajalec mora zagotoviti tudi geomehanski nadzor. V kolikor ponudnik sam ne izvaja geomehanskega nadzora, mora v ponudbi kot partnerja ali podizvajalca nominirati gospodarski subjekt, ki bo izvajal geomehanski nadzor.

Naročnik zahteva obveznost prisotnost nominiranih oseb, ki bodo izvajala dela nadzora, kot je razvidno iz vzorca pogodbe. Nezagotavljanje obvezne prisotnosti oseb pomeni kršitev pogodbenih obveznosti, ki ima lahko za posledico prekinitev pogodbe ter zadržanje zadržanih sredstev.

Predmet javnega naročila ni razdeljen na sklope.

Variantne ponudbe niso dopustne.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo katere sestavni del je tudi dokumentacija v zvezi z naročilom, skupaj z drugimi dokumenti, ki jo sestavljajo, ter dopolnili in spremembami in ponudbo izvajalca skupaj s ponudbenim predračunom.

Vire za financiranje operacije »Novogradnja dodatnih prostorov Kemijskega inštituta – KI2« zagotavlja Kemijski inštitut in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

Vire za financiranje operacije »CENTER ZA TEHNOLOGIJE GENSKE IN CELIČNE TERAPIJE – CTGCT« zagotavljata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in inovacije ter EU iz ESRR. Izvaja se v okviru Programa evropske kohezijske politike 2021- 2027, skladno s pozivom št.: 303-62/2024-3360-4.

# 2 Oddaja ponudb in rok za oddajo ponudb

Ponudniki morajo oddati do roka za oddajo ponudb, določenem v sistemu e-JN.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo ob času in uri, določenem v informacijskem sistemu e-JN in na Portalu javnih naročil.

Ponudbe morajo biti do roka za oddajo predložene v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Naročnik bo obravnaval samo ponudbe, ki bodo oddane v sistemu e-JN.

Ponudba se šteje za oddano, ko je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »oddano«.

# 3 Pridobitev dokumentacije v zvezi z naročilom in pojasnila

Dokumentacija v zvezi z naročilom je brezplačno na voljo na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

Ponudnik lahko dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo zahteva preko Portala javnih naročil najkasneje do roka, določenega na Portalu javnih naročil. Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do roka, določenega s pravili ZJN-3. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in do navedenega roka.

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del dokumentacije, v zvezi z naročilom.

# 4 Oblika, jezik in stroški ponudbe

Ponudnik ponudbo odda elektronsko, preko sistema eJN.

Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku. Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev z dokazili iz uradne evidence, ki izkazujejo zahtevano pravno relevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih dokazil, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Ponudniki lahko predložijo v tujem jeziku prospekte ali drugo tehnično dokumentacijo, ki jo bo moral ponudnik, v kolikor bo naročnik to ocenil kot potrebno, v naknadno določenem roku uradno prevesti v slovenski jezik.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije, na obrazcih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled originalni dokument. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno stanje, razen kjer je izrecno zahtevan dokument za določeno obdobje oziroma dokument določene starosti.

Ponudnik mora izpolniti vse ponudbene obrazce.

Označeni deli ponudbene dokumentacije morajo biti podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali druge osebe, pooblaščene za podpis ponudbe. V primeru, da ponudbo podpiše pooblaščena oseba, mora biti pooblastilo za podpis ponudbe priloženo v ponudbeni dokumentaciji.

Ponujena gradnja mora v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov, nastalih s pripravo ponudbe. Ponudniki so s tem seznanjeni in se s tem s samo predložitvijo ponudbe izrecno strinjajo.

# 5 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj šest mesecev po objavi obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

# 6 Skupna ponudba

Dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V poglavju Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje je določeno, kateri pogoj mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak izmed partnerjev oziroma, kateri pogoj lahko izpolnjujejo partnerji skupaj.

V primeru skupne ponudbe je potrebno V PONUDBI PREDLOŽITI PRAVNI AKT O SKUPNEM NASTOPU. IZ akta o skupnem nastopu mora biti razvidno sledeče:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter ponudbe ter podpis pogodbe,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi/ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- določbe glede načina plačila preko nosilca posla,

- navedba, da odgovarjajo naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Ponudbo in pogodbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali

podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper nosilca posla.

Partnerji v skupni ponudbi se ne smejo spreminjati tekom veljavnosti pogodbe, razen v primeru, da pride do zamenjave pod okoliščinami, določenimi v 95. členu ZJN-3.

# 7 Ponudba s podizvajalci

Ponudnik, ki namerava pri izvedbi naročila nastopati s podizvajalci, mora to navesti v ESPD obrazcu. Podizvajalci morajo izpolniti obrazec ESPD obrazec in izpolnjevati pogoje, ki so v poglavju Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje določeni za podizvajalce, kar izkažejo s podpisom ESPD obrazca. V kolikor bo nominirani podizvajalec zahteval neposredno plačilo od naročnika, mora predložiti zahtevo za neposredno plačilo, katerega mora podpisati tudi ponudnik oziroma vodilni partner v primeru skupne ponudbe.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva

Le, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

-	glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu;

-	podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika;

-	glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika, bo naročnik od glavnega izvajalca najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa zahteval pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena, bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.

V kolikor bo glavni izvajalec nastopil s podizvajalcem, mora v ponudbi predložiti zgoraj navedena dokazila, katera bo mogel predložiti tudi v primeru zamenjave podizvajalca in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Naročnik bo skladno z določilom četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zavrnil podizvajalca, ki izpolnjuje obvezne in neobvezne razloge za izključitev. V kolikor bo naročnik presodil, da bi zamenjava podizvajalca, ali vključitev novega podizvajalca vplivalo na nemoteno delo, ali če novi podizvajalec ne izpolnjuje zahtev, kot jih je naročnik določil za podizvajalce bo podizvajalca zavrnil v roku 10 dni od prejema predloga o zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalcem.

V kolikor bo ponudnik nominiral podizvajalca, MORA BITI V PONUDBI PRILOŽEN PRAVNI AKT o podizvajanju, iz katerega je razvidna vrsta, vrednost in obseg del, ki jih podizvajalec prevzema.

# 8 Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov

Ponudnik lahko kot zaupne označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so z Zakonom o poslovni skrivnosti označeni kot zaupni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v jasno oznako, da gre za poslovno skrivnost, oziroma je ponudbi priložen sklep o varovanju poslovne skrivnosti.

Kot zaupne podatke ali poslovno skrivnost ni mogoče označiti podatkov, ki so predmet vrednotenja ocenjevanja ponudb (tehnične specifikacije iz specifikacije, količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, merila za izbor), oziroma na podlagi predpisov in prakse Državne revizijske komisije ne sodijo pod zaupne ali ne morejo predstavljati poslovne skrivnosti.

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

# 9 Posredovanje podatkov naročniku

Izbrani ponudnik mora pred podpisom pogodbe posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Zaželeno je, da se izjava predloži že v fazi oddaje ponudbe.

# 10 Sklenitev pogodbe

Naročnik ima skladno z določilom 90. člena ZJN-3 pravico, da z izbranim izvajalcem pogodbe ne sklene,  v primeru da zanjo nima zagotovljenih sredstev.

S podpisom ESPD obrazca ponudnik izkaže razumevanje in soglasje k navedenemu v gornjem odstavku.

Če se ponudnik v osmih (8) dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval, lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe. V kolikor ponudnik ne pristopi k podpisu pogodbe, ne da bi zato bili podani objektivni razlogi, bo naročnik na pristojni organ podal predlog za uvedbo prekrška po četrti točki prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

# 11. Merilo za izbor

Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo, pri čemer bo kot merilo upošteval ekonomsko najugodnejšo ponudbo po merilu:

Naročnik bo izbral ponudnika na podlagi merila ekonomska najugodnejša ponudba.

Merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe je sestavljeno iz dveh meril:

A: ponudbena cena

B: reference kadra

Ponudnik lahko doseže največ 100 točk, pri čemer po merilu A lahko doseže 80 - točk in po merilu B - 20 točk.

Izbran bo ponudnik, ki bo prejel najvišje število točk.

Merilo A: ponudbena cena

Naročnik bo točke pridobljene po merilu A izračunal izmed dopustnih ponudb na podlagi naslednje formule:

A=80×CmC

Cm	…	najnižja ponujena cena za vse faze (v EUR brez DDV)

C	…	cena ocenjevane ponudbe za vse faze (v EUR brez DDV)

A	…	število točk po merilu ponudbena cena

Ponudbena vrednost mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom naročila (razen plačila DDV). Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene, kot so: stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure, potni stroški, stroški prevodov, stroški nastali zaradi spremembe zakonodaje, zagotovitev potrebne opreme, imenovanje pooblaščenih inženirjev, druga spremljajoča dela, ki niso vključena v opis, pa so potrebna za učinkovito izvedbo storitev, ostale stroške, povezane z izvedbo naročila ter vse ostale elemente, ki vplivajo na izračun cene.

Ponudnik mora pri oddaji ponudbe upoštevati tudi natančen pregled načrtov in popisov del  za predmet gradnje ter podati morebitne pripombe in korekcije.

Cena iz ponudbenega predračuna je za čas trajanja pogodbe fiksne.

Ponudnik izpolni Ponudbeni predračun, ki ga vloži v zavihek »Predračun«

Merilo B- reference kadra

Naročnik bo točke pridobljene po merilu B določil na sledeč način:

V kolikor bo ponudnik priglasil dodatne reference kadra, ki ga je nominiral v okviru izpolnjevanja kadrovskih pogojev za vodjo nadzora ali nadzornega inženirja s področja gradbeništva, bo prejel dodatnih 10 točk za vsako dodatno referenco. Za vsak dodatni posel, ki ni priglašen v okviru izpolnjevanja kadrovskega pogoja se prejme dodatno število točk in sicer za vsako dodatno referenco 10 točk. V okviru merila bo naročnik priznal posel, da je nominirani vodja nadzora v zadnjih petnajstih letih pred objavo obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil izvajal gradbeni nadzor pri projektu najmanj ene gradnje, kjer se je izvajala zaščita gradbene jame s tesnoarmirano betonsko diafragmo, minimalne debeline 60cm ter globine izkopa vsaj 18m v barjanski ali aluvijalnih sedimentih, pod nivojem podzemne vode.

Kot zaključena dela bo naročnik upošteval projekte kjer je bilo v referenčnem obdobju pridobljeno uporabno dovoljenje ali podpisan zapisnik o primopredaji del za dela kjer uporabno dovoljenje ni zahtevano.

Ponudnik za vsako dodatno referenco, ki ustreza navedenim pogojem, prejme 10 točk, skupaj največ 20 točk.

Referenca kadra, ki je zahtevana kot pogoj, se ne šteje za dodatno referenco v merilu.

Ponudnik vpiše število referenc v obrazec Ponudbeni predračun in ga naloži v zavihek »Predračun«.

Dokazila v zvezi z nominiranimi referencami se naloži v zavihek »Druge priloge«.

Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na dve decimalni mesti. V kolikor ponudnik v posamezno postavko ne vpiše cene v EUR, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. V kolikor bo prišlo do navedb različnih vrednosti (različna vrednost vpisana v eJN in kot izhaja iz Excel tabele), bo naročnik upošteval vrednost iz Excel tabele.

Ponudnik s ponudbo izjavlja, da je pregledal projektno dokumentacijo, da je z njo v celoti seznanjen in se z njo strinja, da jo smatra kot logično in celovito ter da poseduje strokovno znanje, da bo dela izvedel skladno s projektnimi zahtevami in določili.

V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudila enako ponudbo v številu točk, bo ponudnik izbran z žrebom pred strokovno komisijo naročnika, kamor bodo povabljeni tudi predstavniki ponudnikov z enakim številom točk. Izbrana bo ponudba, ki bo izžrebana prva.

# 12 Razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, ki bo izpolnjeval naslednje razloge za izključitev:

## 12.1. Predhodna nekaznovanost

Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja, ki so navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 ali primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec in v ESPD navede podatke o pristojnih osebah, med drugim se mora vpisati EMŠO, da bo lahko naročnik preveril stanje v aplikaciji e- dosje.

Dopusti se popravni mehanizem.

## 12.2. Omejitve poslovanja

13.2.1. Uvrstitev v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja

Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

13.2.2. Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011; v nadaljevanju: ZIntPK-UPB2).

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILO:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec in obrazec Izjava po 35. členu ZIntPK.

## 12.3. Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki

Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 EUR ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

## 12.4. Kršitev delovnopravne zakonodaje

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb, pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delom, delovnim časom, počitku, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

Ponudnik lahko uveljavlja popravni mehanizem.

POGOJI ZA SODELOVANJE

## 13.1. Registracija dejavnosti

Ponudnik mora imeti registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

## 13.2. Bonitetna ocena

Ponudnik mora imeti bonitetno oceno od SB1 do SB6. Ponudnik lahko predloži tudi bonitetno oceno drugih institucij, ki so pripravljene na podlagi metodologije Basel II, pri čemer bo naročnik ponudniku kot ustrezno oceno priznal tisto oceno, ki sodi v zgornjih 60% ocen po lestvici, ki jo uporablja posamezna finančna institucija pri določanju bonitetnih ocen na podlagi navedene metodologije.

Ponudbe ponudnikov z bonitetno oceno SB7 do SB10, oz. z bonitetami, ki ne sodijo v zgornjih 60 % ocen na lestvici, bodo izločene kot nepravilne.

Dokazilo: Ponudnik v ponudbi predloži ustrezen BON obrazec ali drug ustrezen obrazec, iz katerega je razvidna bonitetna ocena za zadnje leto, za katero je bil dolžan izdelati in ustreznim institucijam oddati izkaze poslovanja in za katero na dan objave javnega naročila AJPES izdela bonitetno oceno.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

## 13.3. Reference gospodarskega subjekta

Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih petnajstih letih pred objavo obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil izvajal gradbeni nadzor pri projektu najmanj ene gradnje in sicer zaščite gradbene jame z tesnoarmirano betonsko diafragmo minimalne debeline 60cm ter globine izkopa vsaj 18m v barjanskih ali aluvijalnih sedimentih, pod nivojem podzemne vode.

Kot zaključena dela bo naročnik upošteval projekte, kjer je bilo v referenčnem obdobju pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma potrjen primopredajni zapisnik za objekte, kjer uporabno dovoljenje ni bilo izdano.

Pogoj lahko ponudnik izpolni skupaj s partnerji ali s podizvajalci.

Ponudnik, partner v ponudbi ali podizvajalec, ki je priglasil referenco, mora biti dejanski izvajalec del, kar mora iz ponudbe jasno in nedvoumno izhajati.

Dokazilo: Ponudnik izpolni obrazec Referenca in predloži dokazilo v obliki potrdila, ki ga izda pristojni organ državnega naročnika oziroma zasebna družba ali zasebnik ali v originalu ali v fotokopiji ali na obrazcih, ki po vsebini vsebujejo podatke iz obrazca Potrdilo o referenčnem projektu.

## 13.4. Kadrovska usposobljenost

Ponudnik mora nominirati ustrezen kader, skladno z veljavno področno zakonodajo.

Za izkazovanje kadrovske strukture ponudnik izpolni obrazec Seznam kadrov in predloži potrdila o ustrezni kvalifikaciji nominiranega kadra.

V primeru nominacije strokovnjaka, ki ni v času oddaje ponudbe vpisan v imenik, se predloži tudi Izjava o pridobitvi priznanja poklicne kvalifikacije.

Ponudnik mora v ponudbi nominirati vodjo nadzora.

Vodja nadzora izvaja in koordinira nadzor nad gradnjo v celoti.

Vodja nadzora mora izpolnjevati vse z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 61/17 in 133/22 – odl. US, v nadaljevanju ZAID) in Gradbenim zakonom (Ur. l. RS, št. 61/17, v nadaljevanju: GZ) predpisane pogoje za opravljanje del pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva (vključeni odgovorni nadzorniki skladno s 55. členom ZAID) ali za nadzornega inženirja s področja gradbeništva .

Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je vodja nadzora v zadnjih petnajstih letih pred objavo obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil izvajal gradbeni nadzor pri projektu najmanj ene gradnje, kjer se je izvajala zaščita gradbene jame z tesnoarmirano betonsko diafragmo minimalne debeline 60cm ter globine izkopa vsaj 18m v  barjanskih ali aluvijalnih sedimentih, pod nivojem podzemne vode.

Vodja nadzora je zaposlen pri ponudniku oziroma partnerju pri skupni ponudbi ter ima aktivno znanje slovenskega jezika in sicer skladno z evropskim referenčnim okvirjem stopnje B1 v skladu s Common European Framework of Reference for Languages – CEFRL. Šteje se, da oseba aktivno govori slovenski jezik, če je državljan Republike Slovenije ali je zahtevano formalno izobrazbo po Gz-1 pridobil v Republiki Sloveniji ali razpolaga s potrdilom, izdanim s strani ustrezno pooblaščene institucije o znanju slovenskega jezika na nivoju B1, v skladu s Common European Framework of Reference for Languages – CEFRL. Ponudnik mora v ta namen do podpisa pogodbe predložiti dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije, dokazilo o pridobitvi formalne izobrazbe v Republiki Sloveniji, dokazilo o znanju slovenskega jezika, izdano s strani ustrezno pooblaščene institucije o znanju slovenskega jezika na nivoju B1, v skladu s Common European Framework of Reference for Languages – CEFRL.

Pogoj o prisotnosti nadzornika na gradbišču

Nadzornik je dolžan biti prisoten na gradbišču najmanj dvakrat na teden. Ta prisotnost se šteje kot obvezna prisotnost, ki omogoča neposredni nadzor nad izvajanjem del in kakovostjo gradnje.

V kolikor je potrebna pogostejša prisotnost na gradbišču, mora izvajalec biti prisoten pri gradnji glede na vsebino vsakokratne gradnje, pri čemer iz naslova pogostejše prisotnosti ni upravičen do dodatnih plačil.

Dokazilo: Za izkazovanje kadrovske strukture ponudnik izpolni obrazec Seznam kadrov in predloži potrdila o ustrezni kvalifikaciji nominiranega kadra. V ponudi se preloži tudi obrazec Potrdilo o referenci kadra, ki ga potri investitor gradnje, ki je bila predmet nadzora. V primeru nominacije strokovnjaka, ki še ni vpisan v ustrezen imenik se predloži tudi Izjava o pridobitvi priznanja poklicne kvalifikacije.. Ponudnik izpolni obrazec Izjava o referencah kadra - ponudnik, ki nominira tujega pooblaščenega strokovnjaka mora zagotoviti za osebo priznanje poklicne kvalifikacije skladno z veljavno slovensko gradbeno zakonodajo do podpisa pogodbe o izvedbi del ter vzorec dnevnika ali evidenčnega lista.

# 13.5. Terminski plan

Rok za izvedbo del se začne z zapisnikom izvajalca v delo in traja ves čas gradnje, predvidoma 3 mesece.

Z izbranim ponudnikom bo naročnik dorekel natančni plan dela po podpisu pogodbe glede na gantogram del, dogovorjenim z izvajalcem.

Dokazilo: Ponudnik z oddajo ponudbe izraža sprejemanje in soglasje k predvidenemu terminskemu planu izvedbe dela, podroben gantogram se predloži v roku, določenem v pogodbi.

# 13.6. Zavarovanje odgovornosti

Ponudnik mora imeti skladno s pravili 15. člena ZAID sklenjeno zavarovanje splošne civilnopravne odgovornosti, delodajalčeve odgovornost in odgovornosti za škodo, zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov tretjih oseb, vse brez omejitev za ves čas trajanja izvedbe del v višini 50.000,00 EUR letne zavarovalne vsote.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj.

Dokazilo: Ponudnik izpolni obrazec ESPD in predloži fotokopijo veljavnega zavarovanja.

13.7. Spoštovanje omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije

V skladu z določilom prvega odstavka 5k člena Uredbe Sveta (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, je prepovedano dodeljevanje ali nadaljnje izvajanje kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb:

a)	ruskim državljanom ali fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji,

b)	pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali

c)	fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka,

d)	podizvajalcem, dobaviteljem ali subjektom, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila.

Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca ESPD in predloži Izjava glede izpolnjevanja pogojev po Uredbi Sveta (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini« za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (velja za partnerje in podizvajalca, če prevzema  več kot 10 % vrednosti naročila).

# 14 Pravna podlaga

- Zakon o javnem naročanju /ZJN-3/ (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, 398/21, Uradni list RS, št. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZF);

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije /ZIntPK/ (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 - ZDeb, 16/23 - ZZPri);

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja /ZPVPJN/ (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 60/17, 72/19, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS);

- Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP-UPB2/ (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 36/20 - ZZUSUDJZ, 61/20 - ZZUSUDJZ-A, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 3/22 - ZDeb)

- Zakon o pravdnem postopku /ZPP-UPB3/ (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 - ZArbit, 45/08, 111/08 - odl. US, 121/08 - skl. US, 57/09 - odl. US, 12/10 - odl. US, 50/10 - odl. US, 107/10 - odl. US, 75/12 - odl. US, 76/12 - popr., 40/13 - odl. US, 92/13 - odl. US, 6/14, 10/14 - odl. US, 48/14, 48/15 - odl. US, 6/17 - odl. US, 10/17, 32/18, 16/19 - ZNP-1, 70/19 - odl. US, 1/22 - odl. US, 3/22 - ZDeb, 126/2);

- Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L št. 94 z dne 28. 3. 2014 str. 65; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/24/EU)

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23);

- Zakon o javnih financah /ZJF/ (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP, 187/21 - ZIPRS2223, 29/22 - ZUOPDCE, 163/22 - ZPGOPEK, 150/22 - ZIPRS2324, 18/23 - ZDU-1O, 76/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 117/23);

- Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti /ZAID/ (Uradni list RS, št. 61/17, 133/22 - odl. US);Gradbeni zakon /GZ/ (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 - ZZNŠPP, 78/23 - ZUNPEOVE, 95/23 - ZIUOPZP, 121/23 - skl. US, 131/23 - ZORZFS, 133/23);

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ (Uradni list RS, št. 43/11);

- Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 49/20 - ZIUZEOP, 152/20 - ZZUOOP, 121/21, 132/23);

- Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16)

- Obligacijski zakonik /OZ-UPB1/ (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, 64/16 - odl. US, 20/18)

- Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES

- Direktiva Sveta št. 89/665/EGS z dne 21. 12. 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje (UL L št. 395 z dne 30. 12. 1989, str. 33), nazadnje spremenjene z Direktivo 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb (UL L št. 94 z dne 28. 3. 2014, str. 1);

Izvajalec mora izvajati pogodbo skladno z določili predpisov:

- Uredba (EU, Euratom) 2024/2509 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2024 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (prenovitev), (UL L 2024/2509 z dne 26. 9. 2024, str. 1, s spremembami) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2024/2509)Uredbe Sveta (EU, Euratom) 2020/2093 z dne 17. decembra 2020 o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 (UL L št. 433 I, z dne 22. 12. 2020, str. 11, s spremembami);

- Obvestila Evropske Komisije o Sinergijah med programom Obzorje Evropa in programi ESRR (2022/C 421/03);

- Delovnega programa Horizon Europe - Work Programme 2021-2022 - Widening participation and strengthening the European Research Area (European Commission Decision C(2022)2975, z dne 10. 5. 2022);

- Sklepa Sveta (EU, Euratom) 2020/2053 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije in razveljavitvi Sklepa 2014/335/EU, Euratom, z dne 14. decembra 2020;

- Uredbe o ratifikaciji Sklepa Sveta (EU, Euratom) 2020/2053 z dne 14. decembra 2020 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije in razveljavitvi Sklepa 2014/335/EU, Euratom (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 2/21);

- Uredbe (EU, Euratom) 2020/2092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o splošnem režimu pogojenosti za zaščito proračuna Unije (UL L št. 433 I, z dne 22. 12. 2020, str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 373 z dne 21. 10. 2021, str. 94);

- Uredbe 2021/1060/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 159) in Popravkom Uredbe (EU) 2021/1060, z dne 10. 11. 2022, zadnjič spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/2175 z dne 5. avgusta 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opredelitvijo stroškov na enoto in določitvijo zneskov za financiranje, ki ni povezano s stroški, za nekatere operacije za lažje vključevanje mladih na trg dela, v izobraževanje in družbo v okviru pobude ALMA („Aim, Learn, Master, Achieve“) (UL L št. 286 z dne 8. 11. 2022, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/1060/EU);

- Uredba (EU) 2021/1058 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 60, s spremembami);

- Uredbe (EU) 2022/2039 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. oktobra 2022 o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) 2021/1060 glede dodatne prožnosti za obravnavanje posledic vojaške agresije Ruske federacije FAST (prožna pomoč za ozemlja) – CARE (UL L št. 275 z dne 25. 10. 2022, str. 23);

- Sporočila Komisije Okvir za državno pomoč za raziskave, razvoj in inovacije (UL C 414/2022, z dne 28. 10. 2022, s spremembami) (v nadaljnjem besedilu: Okvir za DP za RRI);

- Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L 187, z dne 26. 6. 2014, str.1, s spremembami) (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije št. 651/2014);

- Program sodelovalnih raziskovalno-razvojnih projektov in drugih projektov, ki so predmet državnih pomoči Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije 2022-2030, št. 440-4/2022/1, 26. 9. 2022, spremembe in dopolnitve (verzija 2.0), 30. 7. 2023;

- drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Evropska Komisija (v nadaljnjem besedilu: EK) sprejme v skladu s členoma 113 in 114 Uredbe 2021/1060/EU z vsemi spremembami;

- Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (UL L št. 326 z dne 26.10.2012, st. 391);

- Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/86045);

- Zakona o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah invalidov (MKPI) (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 37/08);

- Postopkovnika za izvajanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov v skladu s Sklepom Sveta 2010/48/ES, objavljenem na spletni strani: https://evropskasredstva.si/app/uploads/2023/05/Postopkovnik_podpisana-verzija.pdf (v nadaljnjem besedilu: Postopkovnik za izvajanje Listine EU o temeljnih pravicah);

- Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021–2027, št. CCI 2021SI16FFPA001, z dne 12. 9. 2022 z vsemi spremembami;

- Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, št. CCI 2021SI16FFPR001, z dne 12. 12. 2022;

- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP, 187/21 – ZIPRS2223, 29/22 – ZUOPDCE, 163/22 – ZPGOPEK, 150/22 – ZIPRS2324);

- Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21, 153/22 in 18/23);

- Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23 in 12/24);

- Proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (Uradni list RS, št. 150/22 in 123/23);

- Proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (Uradni list RS, št. 123/23);

- Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);

- Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22);

- Zakona o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19);

- Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) (Uradni list RS, št. 163/22) (v nadaljnjem besedilu: Zakon o varstvu osebnih podatkov);

- Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22 in 145/22);

- Uredbe (EU) 2016/679 evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (v nadaljnjem besedilu: splošna uredba o varstvu podatkov);

- Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – Zdeb);

- Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23) (v nadaljnjem besedilu: ZZrID);

- Uredbe o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS št. 21/2023, z dne 17. 2. 2023)(v nadaljnjem besedilu: Uredba EKP);

- razpisa Evropske komisije z identifikacijsko št. razpisa »HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-two-stage, z dne 29. 6. 2021;

- sklepa Vlade Republike Slovenije št. 63100-1/2022/3 z dne 28. 7. 2022 pri kandidaturi na drugo fazo ocenjevanja na razpis Evropske komisije »HORIZON – WIDERA – 2022- ACCESS-01-01: TEAMING o podpori projektu CTGCT;

- zavezujočega pisma za komplementarno sofinanciranje projekta CTGCT v okviru razpisa HORIZON - WIDERA - 2022- ACCESS-01-01-two stage Teaming for Excellence s strani ministrstva za visoko šolstvo, znnaost in inovacije, z dne 23. 8. 2022;

- prijavne vloge prijavitelja (eng. Proposal number 101059842-2, Acronym CTGCT), z dne 8. 9. 2022;

- obvestila Evropske Komisije o izboru vloge št. Ref. Ares(2022)8621158, z dne 12. 12. 2022 (ang. Invitation letter including the information in the ranking);

- Sporazuma o dodelitvi sredstev z dne 25. 4. 2023 (eng. Grand Agreement Project: 101059842 — CTGCT — HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-two-stage),

- Odločitve o podpori Ministrstva za  kohezijsko politiko in regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: MKRR) v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad št. xxxx, z dne xxxx;

- Poziva za oddajo vloge za projekt »Center za tehnologije genske in celične terapije – CTGCT« Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, št. 303-62/2024-3360-4 (v nadaljnjem besedilu: poziv);

- Sklepa o izboru št. 303-62/2024-3360-

- Sklepa Komisije z dne 14. maja 2019 o opredelitvi smernic za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju in Priloga k Sklepu Komisije z dne 14. maja 2019 o opredelitvi smernic za določanje finančnih popravkov, ki jih je treba uporabiti za odhodke, ki jih financira Unija, zaradi neupoštevanja veljavnih pravil o javnem naročanju, objavljena na spletni strani https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/guidance/GL_corrections_pp_irregularities_SL.pdf in https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/guidance/GL_corrections_pp_irregularities_annex_SL.pdf;

- Navodil organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja »naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2021–2027«, z dne 18. 4. 2023, objavljena na spletni strani: https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/navodila-in-smernice z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;

- Navodil organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje in poročanje o izvajanju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021-2027, april 2023, objavljena na spletni strani: https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/navodila-in-smernice, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;

- Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2021–2027, verzija 1.2, avgust 2024, objavljena na spletni strani: https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/navodila-in-smernice z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe (v nadaljnjem besedilu: navodila organa upravljanja o upravičenih stroških);

- Navodil organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj in preverjanj opravljanja prenesenih nalog, oktober 2023, objavljena na spletni strani: https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/navodila-in-smernice, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe, (v nadaljnjem besedilu: navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj);

- Smernic o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki. objavljene na spletni strani: https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/navodila-in-smernice, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;

- Navodil organa upravljanja na področju zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027, z dne 23. 3. 2023, objavljena na spletni strani https://evropskasredstva.si/navodila/, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;

- Komuniciranja o operacijah strateškega pomena – Priročnik s praktičnimi primeri (https://evropskasredstva.si/app/uploads/2023/10/Prirocnik-za-komuniciranje-strateskih-operacij.pdf);

- Strategije organa upravljanja za boj proti goljufijam cilja »naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2021–2027«, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;

- Navodil organa upravljanja za poročanje in spremljanje nepravilnosti s sredstvi evropske kohezijske politike cilja »naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2021–2027«, objavljena na spletni strani: https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/navodila-in-smernice z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;

- Navodil Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027, št. 303-63/2024-3360-1, z dne 8. 11. 2024, verzija 1.0;

- Resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (Uradni list RS, št. 49/22);

- Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/22, 144/22 in 79/23);

- Pravilnika o sofinanciranju aktivnosti znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/2023);

- Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06, 54/10 in 27/16);

- Slovenske strategije trajnostne pametne specializacije, verzija 1.0, januar 2023;

- Meril za izbor operacij v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobje 2021-2027 v Sloveniji, verzija 1.2, februar 2024, objavljena na spletni strani:

https://evropskasredstva.si/app/uploads/2023/03/Merila-za-izbor-operacij-EKP-2021-2027-verzija-1.0-dopolnitev-2.3.2023.pdf;

- Economic Appraisal Vademecum 2021-2027 General Principles and Sector Applications objavljeno na spletni strani https://jaspers.eib.org/LibraryNP/EC%20Reports/Economic%20Appraisal%20Vademecum%202021-2027%20-%20General%20Principles%20and%20Sector%20Applications.pdf ob smiselnem upoštevanju Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020, december 2014, objavljeno na spletni strani: http://ec.europa.eu/regional_policy/ sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf (Smernice Evropske komisije za izdelavo analize stroškov in koristi za investicijske projekte, v nadaljnjem besedilu: smernice EK za izdelavo CBA);

- Smernic organa upravljanja za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« pri izvajanju Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, avgust 2023, objavljenih na spletni strani: https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/navodila-in-smernice/;

- Analize tveganja organa upravljanja na ravni programa in izhodišča za pripravo metodologije za administrativno preverjanje v programskem obdobju 2021–2027, oktober 2023, objavljene na spletni strani: https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/navodila-in-smernice/;

- Dokumentacije informacijskega sistema IS e-MA2, objavljene na spletni strani: https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/is-e-ma2/

- Ostala relevantna zakonodaja in predpisi.

# 15.  Pouk o pravnem sredstvu

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse podatke in dokazila, kot jih določa 15. člen ZPVPJN. Skladno z drugo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN znaša taksa za vložitev zahtevka za revizijo 4.000,00 EUR. Taksa se plača na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija št. SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT koda BS LJ SI 2X, IBAN SI56011001000358802 in sklic 11 16110-7111290XXXXX (XXXX so št. objave na Portalu javnih naročil).

Dr. Gregor Anderluh, direktor

# Priloge

Prijava

V postopku oddaje javnega naročila Izbira nadzornika pri izgradnji objekta KI2 in Centra za tehnologije genske in celične terapije – Faza 1, ponovitev , ponovitev oddajamo ponudbo.

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Poslovni naslov |  |
| Matična številka |  |
| ID št. za DDV (davčna številka) |  |
| Poslovni račun* (IBAN št. računa, banka) |  |
| Kontaktni podatki za potrebe izvedbe postopka, sklenitve pogodbe (ime in priimek, e- pošta in tel. številka) |  |
| Podpisnik pogodbe* (ime in priimek, delovno mesto/funkcija) |  |
| Skrbnik pogodbe* (ime in priimek, delovno mesto/funkcija) |  |
| Nastopanje s podizvajalci (DA / NE) in naziv podizvajalca/ev v primeru nastopa s podizvajalci |  |
| Nastopanje več partnerjev v skupni ponudbi (konzorcij) - skupna ponudba (DA / NE) in naziv partnerjev v primeru skupne ponudbe |  |
| Druga uporaba zmogljivosti drugih subjektov – 81. čl. ZJN-3 (DA / NE) |  |
| Ponudnik je »MSP«? (DA / NE) |  |

*Opcijsko, podatek se lahko sporoči tudi šele v fazi sklepanja pogodbe.

Z oddajo ponudbe ponudnik potrdi, da v celoti sprejema naročnikove pogoje iz razpisne dokumentacije.

Ponudba velja šest mesecev po objavi obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil.

Dajemo soglasje, da lahko naročnik ob upoštevanju 7. odstavka 89. člena ZJN-3 popravi računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudbe, pri čemer se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati, in da lahko naročnik napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno (ustrezno označiti):

 DA				 NE

Ponudnikov uporabnik portala e-JN z dejanjem oddaje ponudbe preko portala izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen OZ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Kraj in datum: 					                		  Žig in podpis:

SOdelujoči v ponudbi

Obrazec se izpolni za vsakega pogodbenega partnerja, podizvajalca oz. drugega subjekta posebej.

| Ustrezno označite vlogo gosp. subjekta(obkrožiti, podčrtati, itd.) | partner / podizvajalec / drug subjekt |
| --- | --- |
| Naziv gosp. subjekta |  |
| Poslovni naslov |  |
| Matična št. |  |
| ID št. za DDV (davčna številka) |  |
| Kontaktni podatki (e-pošta, telefon) |  |
| Vloga/naloge v poslu, ki jo/jih bo opravil gosp. subjekt (jasno in jedrnato opisati vrsto in vsebino udeležbe gosp. subjekta pri predmetnem naročilu) | (V PONUDBI SE PREDLOŽI PRAVNI AKt o skupnem nastopu/podizvajanju, iz katerega bo izhajala delitev del z opisom del ter deležem.) |
| VREDNOSTNI DELEŽ V % od skupnega posla, ki ga bo opravil gosp. subjekt ter v EUR brez DDV. | Sodelujoči v ponudbi prevzema ____ % skupnega posla, oziroma v vrednosti ____ EUR brez DDV |
| Ali podizvajalec zahteva neposredno plačilo? (DA / NE) | (če da, je potrebno predložiti podpisane izjave podizvajalca o zahtevi po neposrednem plačilu) |
| Gosp. subjekt je »MSP«? (DA / NE) |  |

Kraj in datum: 								Žig in podpis:

# Ponudbeni predračun

V postopku oddaje javnega naročila »Izbira nadzornika pri izgradnji objekta KI2 in Centra za tehnologije genske in celične terapije – Faza 1, ponovitev «, objavljen na Portalu javnih naročil pod št. objave JN____/2025  podajamo ponudbeno ceno za izvedbo del, kot je razvidno iz tega obrazca.

Ponudbena cena:

| Cena v EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| Vrednost DDV |  |
| Ponudbena vrednost z DDV |  |

Za nominiran kader priglašamo dodatne reference: ____ (navede se število).

Kraj in datum:                                                                          Podpis in žig ponudnika:

# Referenca

V postopku oddaje javnega naročila »Izbira nadzornika pri izgradnji objekta KI2 in Centra za tehnologije  genske in celične terapije – Faza 1« podajamo ponudbo ter priglašamo sledečo referenco:

| Naziv reference (navede se projekt kjer se je nadzor izvajal) |  |
| --- | --- |
| Podatki o izvajalcu referenčnega posla- nadzorniku (naziv družbe) |  |
| Gradbeni nadzor je izvajal strokovnjak – ime in priimek |  |
| Pogodbeni partner – naročnik referenčnih del |  |
| Navede se opis objekta in naziv objekta Vrsta in opis del | Gradbena jama s tesnoarmirano betonsko diafragmo debeline _________________cm ter globine izkopa vsaj ____________m v barjanski ali aluvijalnih sedimentih, pod nivojem podzemne vode (vpisati in obkrožiti sedimente). |
| Datum izdaje uporabnega dovoljenja ali podpisa primopredajnega zapisnika |  |
| Kontaktni podatki za preveritev reference: ime in priimek, tel. št. elek. naslov: |  |

Kraj in datum:                                            Žig: 			Podpis ponudnika:

# Potrdilo o referenčnem projektu

Naročnik- investitor

…………………………………………………………………………………………………

(navede se naziv referencodajalca)

IZJAVLJAM, da je gospodarski subjekt

…………………………………………………………………………………………………..

(navede se podatke o izvajalcu del)

izvajal nadzor nad gradnjo  (navede se naziv objekta)

………………………………………………………………………….,

ki je obsegala izgradnjo gradbene jame s tesnoarmirano betonsko diafragmo debeline _________________cm ter globine izkopa vsaj ____________m v  barjanski ali aluvijalnih sedimentih, pod nivojem podzemne vode (obkrožiti).

v obdobju od …………………….. do……………………….. in je bilo uporabno dovoljenje izdano  oz. primopredajni zapisnik podpisan (ustrezno obkroži) dne …………………………

ter v celoti upošteval naše zahteve in spoštoval pogodbena določila ter ponudnikovo delo ocenjujemo kot strokovno, kvalitetno in v skladu s predpisi.

Kontaktna oseba naročnika- investitorja: ………………………………………………

Telefon …………………………………………………..

E-naslov …………………………………………………

Kraj in datum: ………………………………………

Žig in podpis

# Seznam kadra

V postopku oddaje javnega naročila »Izbira nadzornika pri izgradnji objekta KI2 in Centra za tehnologije genske in celične terapije – Faza 1, ponovitev , ponovitev nominiramo sledeči kader:

| Položaj | Ime in priimek | Izobrazba in pridobljen strokovni naziv | Zaposlen pri – navede se delodajalca nominiranega kadra |
| --- | --- | --- | --- |
| Vodja nadzora |  |  |  |

V okviru pogoja nominiramo referenco kadra:

| Naziv reference (navede se projekt kjer se je nadzor izvajal) |  |
| --- | --- |
| Podatki o nadzorniku – fizična oseba |  |
| Navede se opis objekta in naziv objekta |  |
| Pogodbeni partner – naročnik referenčnih del |  |
| Vrsta in opis del | Gradbena jama s tesnoarmirano betonsko diafragmo debeline _________________cm ter globine izkopa vsaj ____________m v barjanski ali aluvijalnih sedimentih, pod nivojem podzemne vode (obkrožiti). |
| Datum izdaje uporabnega dovoljenja ali podpisa primopredajnega zapisnika |  |

V okviru merila nominiramo:

| Naziv reference (navede se projekt kjer se je nadzor izvajal) |  |
| --- | --- |
| Podatki o nadzorniku – fizična oseba |  |
| Navede se opis objekta in naziv objekta |  |
| Pogodbeni partner – naročnik referenčnih del |  |
| Vrsta in opis del | Gradbena jama s tesnoarmirano betonsko diafragmo debeline _________________cm ter globine izkopa vsaj ____________m v barjanski ali aluvijalnih sedimentih, pod nivojem podzemne vode (obkrožiti). |
| Datum izdaje uporabnega dovoljenja ali podpisa primopredajnega zapisnika |  |

| Naziv reference (navede se projekt kjer se je nadzor izvajal) |  |
| --- | --- |
| Podatki o nadzorniku – fizična oseba |  |
| Navede se opis objekta in naziv objekta |  |
| Pogodbeni partner – naročnik referenčnih del |  |
| Vrsta in opis del | Gradbena jama s tesnoarmirano betonsko diafragmo debeline _________________cm ter globine izkopa vsaj ____________m v barjanski ali aluvijalnih sedimentih, pod nivojem podzemne vode (obkrožiti). |
| Datum izdaje uporabnega dovoljenja ali podpisa primopredajnega zapisnika |  |

Kraj in datum:                                            Žig: 			Podpis ponudnika:

Obvezne priloge:

- Izpolnjena Izjava o pridobitvi priznanja poklicne kvalifikacije, v primeru, da ponudnik nominira kader, s sedežem v drugi državi članici EU ali tretji državi

# Izjava o pridobitvi priznanja poklicne kvalifikacije

Ponudnik ______________________________________________________________

(vpiše se naziv in sedež ponudnika)

ki je v postopku oddaje javnega naročila »Izbira nadzornika pri izgradnji objekta KI2 in Centra za tehnologije in genske in celične terapije – Faza 1« ponudbi kot vodjo nadzora

(ime in priimek)

- s stalnim prebivališčem

(naslov, hišna številka, kraj in poštna številka, država)

izjavljam, da bomo pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi del predložili dokazilo, da je imenovani kader pridobil priznanje poklicne kvalifikacije skladno z veljavno slovensko gradbeno zakonodajo.

Kraj in datum:                                             Žig in podpis ponudnika:

# Potrdilo o referenci kadra

Naročnik- investitor

…………………………………………………………………………………………………

(navede se naziv referencodajalca)

IZJAVLJAM, da je strokovnjak- nadzornik

…………………………………………………………………………………………………..

(ime in priimek)

izvajal nadzor nad gradnjo  (navede se naziv objekta)

………………………………………………………………………….,

ki je obsegala izgradnjo gradbene jame s tesnoarmirano betonsko diafragmo debeline _________________cm ter globine izkopa vsaj ____________m v  barjanski ali aluvijalnih sedimentih, pod nivojem podzemne vode (obkrožiti).

v obdobju od …………………….. do……………………….. in je bilo uporabno dovoljenje izdano  oz. primopredajni zapisnik podpisan (ustrezno obkroži) dne …………………………

ter v celoti upošteval naše zahteve in spoštoval pogodbena določila ter ponudnikovo delo ocenjujemo kot strokovno, kvalitetno in v skladu s predpisi.

Kontaktna oseba naročnika- investitorja: ………………………………………………

Telefon …………………………………………………..

E-naslov …………………………………………………

Kraj in datum: ………………………………………

Žig in podpis

Obrazec se izpolni za vsako nominirano referenco posebej.

# Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb

v lastništvu ponudnika ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe Zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (šesti odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Uradni list RS, št. 69/2011, s spremembami)

Naziv in sedež ponudnika:

Sedež ponudnika:

Zakoniti zastopnik:

Zakoniti zastopniki ponudnika izjavljamo, da so v lastništvu ponudnika udeležene naslednje fizične in pravne osebe:

| Ime in priimek / Naziv družbe | Naslov stalnega bivališča / Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- |

| Ime in priimek / Naziv družbe | Naslov stalnega bivališča / Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- |

| Ime in priimek / Naziv družbe | Naslov stalnega bivališča / Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- |

Hkrati izjavljamo, da so skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe s ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| DRUŽBA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv družbe | Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| DRUŽBA |  |  |
| Naziv družbe | Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| DRUŽBA |  |  |
| Naziv družbe | Sedež družbe | Delež lastništva v % |

Zavedamo se, da ima neresnična izjava oziroma navedba neresničnih podatkov o navedenih dejstvih za posledico ničnost pogodbe.

| Datum: |  | Žig: |  | Podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zaželeno je, da ponudnik izpolni obrazec in ga predloži v ponudbi, sicer najkasneje do podpisa pogodbe.

IZJAVA glede izpolnjevanja pogojev po Uredbi Sveta (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

| Gospodarski subjekt: |  |
| --- | --- |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

- Da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

a)	ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

b)	pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali

c)	fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka,

d)	podizvajalec, dobavitelj ali subjekt, katerega zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, ki predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

| žig | gospodarski subjekt |
| --- | --- |
|  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |

|  | (podpis) |
| --- | --- |

# Vzorec pogodbe

Kemijski inštitut, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor dr. Gregor Anderluh

davčna številka: 33840890,

matična številka: 5051592000,

transakcijski račun: 01100-6030344533, odprt pri Upravi za javna plačila, Urad Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: transakcijski račun)

(v nadaljevanju naročnik)

in

_________________________________________________(naziv in naslov ponudnika)

ki ga zastopa ______________________________________

(funkcija, ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika)

matična številka:	_____________________

davčna številka: 	_____________________

transakcijski račun:	SI56 _________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednjo

POGODBO O NADZORU GRADNJE OBJEKTA KI2 IN CENTRA ZA TEHNOLOGIJE IN GENSKE IN CELIČNE TERAPIJE – FAZA 1, ponovitev

SPLOŠNE DOLOČBE

- člen

Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila »Izbira nadzornika pri izgradnji objekta KI2 in Centra za tehnologije in genske in celične terapije – Faza 1, ponovitev« objavljen na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN……………./2025. Na podlagi pravnomočne odločitve  o oddaji javnega naročila je bil izvajalec v predmetnem postopku oddaje javnega naročila izbran kot najugodnejši ponudnik.

Sestavni del pogodbe je dokumentacija v zvezi z naročilom (razpisna dokumentacija) in ponudbena dokumentacija izvajalca.

Vire za financiranje operacije »Novogradnja dodatnih prostorov Kemijskega inštituta – KI2« zagotavlja Kemijski inštitut in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

Vire za financiranje operacije »CENTER ZA TEHNOLOGIJE GENSKE IN CELIČNE TERAPIJE – CTGCT« zagotavljata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in inovacije ter EU iz ESRR. Izvaja se v okviru Programa evropske kohezijske politike 2021- 2027, skladno s pozivom št.: 303-62/2024-3360-4.

PREDMET POGODBE

- člen

Naročnik odda, izvajalec pa v izvršitev sprejme storitve gradbenega nadzora gradnje objekta KI2 in Centra za tehnologije genske in celične terapije – Faza 1, ponovitev.

Storitve gradbenega nadzora obsegajo izvedbo storitev nadzornika skladno s 15. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A).

Pogodbene storitve obsegajo vsa dela in naloge, ki po naravi in vsebini oziroma zakonodaji spadajo v obseg poslov nadzornika, oziroma so opredeljene v tej pogodbi ter razpisni dokumentaciji.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je seznanjen z obstoječo dokumentacijo, s predvideno lokacijo izvajanja del, predvidenim načinom izvedbe ter obstoječim stanjem na terenu.

Naročnik si pridržuje pravico zmanjšati obseg predvidenih storitev, ne da bi za to moral navajati razloge. V primeru zmanjšanja obsega pogodbenih del ima izvajalec pravico do plačila že izvedenih storitev.

POGODBENA VREDNOST DEL

- člen

Cena za izvedbo vseh storitev, ki predstavlja pogodbeno vrednost, znaša:

- za storitve strokovnega nadzora _________ EUR brez DDV oziroma _______ EUR z DDV in

Cena je fiksna in nespremenljiva ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

Pogodbena vrednost z DDV vključuje vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom naročila. V ponudbeno ceno so zajeti vsi elementi, ki vplivajo na izračun cene: kot so stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure, amortizacijo, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, naprav, vozil, prevozov oseb in opreme na gradbišče in iz gradbišča, sodelovanje z izvajalcem, investitorjem projektantom, sodelovanje v primeru nastopa skritih napak ter vse ostale stroške povezane z izvedbo pogodbe.

Čas izvajanja pogodbenih del znaša do zaključka vseh gradbenih del, predvidoma 3 mesece od uvedbe v delo izvajalca gradnje. Izvajalec začne z izvedbo del po tej pogodbi najkasneje v naslednji delovni dan po pozivu naročnika in jih izvaja do pridobitve primopredajnega zapisnika gradnje.

OBRAČUN STORITEV

- člen

Izvajalec bo opravljene storitve zaračunaval tako, da bo vrednost 90% storitev nadzora razdelil na število mesecev predvidenih za izvedbo gradnje, zadnjih 10% pa se zadrži do končnega obračuna s strani izvajalca gradnje.

Naročnik ima pravico, da  v kolikor pride do podaljšanja pogodbe za GOI dela, podaljša rok za izvedbo storitev,. V primeru podaljšanja roka izvajanja storitve ima nadzornik pravico do povečanja pogodbene cene, ki jo predhodno potrdi naročnik za obdobje podaljšanja, in sicer v vrednosti po formuli: ((Pogodbena cena z DDV : št. dni od uvedbe v delo do izteka roka izvajanja storitev) x 0,1) x število dni podaljšanja.

Zapadlost računa je 30 dni.

Če naročnik računa ne zavrne delno ali v celoti v roku 8 dni od prejema, je dolžan plačati račun v 30 dneh, šteto naslednji dan od uradnega prejema računa. Če je naročnikova zavrnitev delna, je nesporni del računa dolžan plačati v istem roku, izvajalcu pa je dolžan sporočiti morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti, katere mora izvajalec odpraviti v roku, ki ga sporazumno določita naročnik in izvajalec.

Izvajalec lahko v primeru zamude s plačilom naročniku zaračuna zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisi.

Kot dan plačila oziroma izpolnitev naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.

Naročnik bo zneske iz potrjenih računov nakazoval na transakcijski račun izvajalca, ki ga bo izvajalec navedel na računu za izvedbo storitev.

Kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, bodo plačila izvedena na transakcijski račun vodilnega partnerja.

/člen se vključi, če so nominirani podizvajalci/

PODIZVAJALCI

…člen

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, da bo v izvedbo javnega naročila vključil enega ali več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. V kolikor bo izvajalce nominiral ali zamenjal podizvajalca, mora predložiti ustrezna dokazila po 94. členu ZJN-3 in pridobiti pisno soglasje naročnika k nominiranju drugega podizvajalca.

Če podizvajalec zahteva neposredna plačila, so neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi obvezna. Izvajalec pooblašča posameznega naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca (-cev), ki so opravljali storitve po neposredni pogodbi.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

ROK DOKONČANJA DEL

- člen

Izvajalec bo pogodbene storitve začel opravljati ob uvedbi v delo in jih bo izvajal do podpisa končnega primopredajnega zapisnika. V kolikor se bodo v času jamčevalne dobe za skrite napake, določene v pogodbah z izvajalci investicije, odkrile nepravilnosti, bo moral izvajalec izvesti vsa potrebna ravnanja za saniranje posledic skrite napake, pri čemer za tovrstne storitve ni upravičen do nobenega plačila.

Aktivnosti izvajalca bodo potekale skladno s terminskim planom, ki ga izdela izvajalec gradnje. Izvajalec bo izvedbo storitev po tej pogodbi prilagodil dinamiki izvajanja gradbenih del.

V primeru spremembe pogodbenega roka bosta pogodbeni stranki pravočasno uskladili nov terminski plan, ki ga bosta podpisali obe pogodbeni stranki, ali v kolikor bo to potrebno (zaradi spremembe drugih elementov dogovora), sklenili dodatek k pogodbi. Pogodbeni stranki sta soglasni, da vedno velja rok iz zadnjega medsebojno usklajenega in podpisanega terminskega plana.

- člen

V kolikor izvajalec zamuja s storitvami glede na terminski plan, in zamuda ni posledica višje sile, lahko naročnik odstopi od pogodbe in zaračuna pogodbeno kazen. Za vsak dan zamude, ko predstavnik izvajalca ni prisoten na gradbišču ali koordinacijskem sestanku (ne velja v primeru obstoja višje sile) bo naročnik zaračunal pogodbeno kazen v višini 200,00 EUR za vsak dan zamude.

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna pisno obvestiti nasprotno pogodbeno stranko o nastanku in prenehanju višje sile in sicer v dveh delovnih dneh po nastanku oz. prenehanju le-te.

Pogodbeni roki se podaljšajo najmanj za dobo trajanja višje sile. Novi roki se dogovorijo pisno med sopogodbenikoma.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- Člen

Naročnik se zaveže:

- sodelovati z izvajalcem in mu dati na razpolago vso potrebno dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so potrebne za kvalitetno in pravočasno izvedbo;

- obveščati izvajalca o vseh spremembah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih storitev;

- plačevati potrjene in izvedene storitve v dogovorjenih rokih.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

Izvajalec se zavezuje izvajati storitve:

- kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, standardi, tehničnimi  navodili, priporočili in normativi tako, da bo zagotovljena maksimalna optimalnost med ceno investicije na eni strani, in kvaliteto in funkcionalnostjo objekta na drugi strani;

- ves čas samoiniciativno in tesno sodelovati z naročnikom in upoštevati njegove ekonomske in tehnične pogoje ter interese, ki mu morajo biti ves čas vodilo pri njegovem delu;

- pogodbena dela izvajati skladno s terminskim planom, samoiniciativno, ažurno, kreativno, stalno in pravočasno;

- pri oddaji ponudbe je opravil  natančnem pregled načrtov in popisov del za gradnjo

- pred podpisom pogodbe z izvajalcem mora podati pripombe in opozoriti na napake, po potrebi predlagati dopolnitev oz. spremembo popisov

- pogodbene obveznosti izvajati s strokovno usposobljenimi sodelavci, ki imajo ustrezno izobrazbo in opravljen strokovni izpit ter potrebne delovne izkušnje pri gradnji in nadzoru gradnje sorodnih zahtevnih objektov in so bili nominirani v fazi oddaje ponudbe oz. osebami, ki izpolnjujejo vse pogoje določene v dokumentaciji za oddajo naročila in z imenovanjem katerih je soglašal naročnik,

- predhodno pridobiti od naročnika pisno soglasje pred kakršnimkoli izvajalčevim ravnanjem ali opustitvijo, ki bi utegnila(lo) kakorkoli vplivati na čas izvedbe, ceno ali kvaliteto objekta ali na pravilno ali pravočasno izvedbo pogodbenih del;

- varovati poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh načrtov, postopkov, pogodb in ostalih informacij, zlasti glede rezultatov razpisov, terminov, financiranja in plačevanja.

Izvajalec bo izvajal vse naloge nadzornika določene s 15. členom Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. t. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A) oz. drugimi zakonskimi predpisi. Izvajalec se obvezuje:

- zagotoviti, da bo vodja nadzora prisoten na gradbišču vsaj tri dni v tednu, ko se bo izvajala gradnja in bo ves čas delo organiziral, koordiniral in nadziral – vse tako, da bo izvedba investicije potekala po dogovorjenih pogojih in rokih ter nemoteno;

- nadzornik je dolžan o vsakem ogledu gradbišča voditi dnevnik ali evidenčni list, ki vključuje naslednje elemente:

- Datum posameznega obiska

- Čas začetka in konca prisotnosti

- Opis del, ugotovljenih pomanjkljivosti, morebitnih ukrepov ali priporočil, povezanih z izvajanjem del

- Ime in podpis nadzornika

- Ime in podpis odgovorne osebe podjetja, ki izvaja nadzor;

- vodja nadzora mora biti prisoten najmanj dvakrat na teden. V kolikor je potrebna pogostejša prisotnost na gradbišču, mora izvajalec biti prisoten pri gradnji glede na vsebino vsakokratne gradnje, pri čemer iz naslova pogostejše prisotnosti ni upravičen do dodatnih plačil.

- sam ali v sodelovanju z naročnikom in izvajalci reševati vse težave, ki se pojavljajo pri realizaciji investicije in tako omogočiti neovirano realizacijo investicije;

- sodelovati pri uvedbi izvajalcev gradnje v delo ter pripraviti zapisnike o uvedbi izvajalca v delo;

- sodelovati z naročnikom pri koordinaciji vseh faz realizacije investicije;

- po potrebi ali na zahtevo naročnika analizirati posamezne dogodke pri realizaciji investicije;

- posredovati in pojasnjevati zahteve, predloge in sugestije naročnika in dajati ustrezna navodila udeležencem pri realizaciji investicije;

- nadzirati uresničevanje vseh določb pogodb med naročnikom in izvajalci ter pravočasno poročati naročniku o morebitnih odstopanjih;

- organizirati in voditi koordinacijske sestanke vsaj enkrat tedensko, na katerih so prisotni izvajalci, naročnik ter po potrebi druge osebe z namenom operativnega spremljanja terminskega in finančnega plana izvajanja vseh del, reševanja tehničnih vprašanj in odprave vseh pomanjkljivosti na izvedenih delih,

- podrobno pisno obveščati naročnika o vseh odstopanjih ter možnih ukrepih za odpravo odstopanj;

- vse zapisnike o sklicevanju, udeležbi in vodenju koordinacijskih sestankov voditi tako, da bo iz zapisnikov razvidno izvajanje del ter odprava pomanjkljivosti in realizacija pripomb naročnika, izvajalca in projektanta oz. drugih oseb;

- po potrebi sklicevati izredne sestanke vseh udeležencev (projektantov, izvajalcev);

- pripravljati in dostavljati naročniku mesečna poročila (praviloma skupaj s pregledom situacije izvajalca gradbenih del), če se to izkaže za potrebno in/ali jih bo zahteval naročnik), z naslednjimi podatki:

      - opis in količina (vključno s pisno obrazložitvijo) izvedenih del (tudi tabelarično) in stopnja izvršenosti glede na pogodbo;

      - sprotna finančna realizacija del (tudi tabelarično);

      - realizacija sklepov tedenskih operativnih sestankov;

      - odprava ugotovljenih pomanjkljivosti na objektih;

      - skladnost opravljenih del s terminskim planom po posameznih področjih;

      - seznam in opis sprememb;

      - opis vseh aktivnosti, ki imajo za posledico spremembo obsega del in/ali pogodbene cene in/ali terminskega plana realizacije posameznih aktivnosti;

      - morebitne ostale podatke, ki jih bo zahteval naročnik.

- podajati predloge za racionalizacijo pri izvedbi;

- sproti pregledati in podpisati gradbeni dnevnik;

- spremljati vnose sprememb pri izvedbi PID,

- izvesti kvalitativni pregled dokončanih del;

- izvesti primopredajo dokumentacije in izvršenih del;

- sodelovati na tehničnem pregledu.

Izvajalec mora izvesti tudi geomehanski nadzor.

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo storitev.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

JAMSTVO

- člen

Izvajalec je dolžan pogodbene storitve opravljati strokovno, vestno, kvalitetno, s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika, v skladu s pravili stroke, dobre poslovne prakse, predpisi in standardi. Za kršitev te dolžnosti izvajalec odškodninsko odgovarja.

Izvajalec odgovarja za škodo, ki nastane tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti.

Izvajalec se zavezuje izvesti vse pogodbene storitve. Če se vse pogodbene obveznosti ne bodo realizirale v času veljavnosti te pogodbe (navedeno primeroma in ne izključno: podaljšanje izvedbe gradbenih del), mora izvajalec skleniti dodatek k tej pogodbi, s katerim se bo uredilo veljavnost pogodbe na način, da bo omogočena realizacija vseh pogodbenih obveznosti.

POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru, da izvajalec ne zagotovi prisotnosti v ponudbi nominirane osebe (vodja nadzora ali nadzornega inženirja) skladno z zahtevami iz 8. člena te pogodbe ali, če v ponudbi nominirana oseba ne izvaja rednih koordinacijskih sestankov, je izvajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 200,00 EUR za vsako kršitev. Naročnik lahko v primeru ponavljanja kršitve glede prisotnosti nominiranih oseb odstopi od pogodbe in zadrži zadržana sredstva.

Skupni znesek pogodbene kazni iz naslova kršitev v tem členu ne sme presegati 15 % od pogodbene vrednosti, ugotovljene na podlagi končne situacije.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunavati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

V primeru nastanka škode, ki jo utrpi naročnik zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

Naročnik lahko na stroške izvajalca poveri dela drugemu izvajalcu.

Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik vedno unovči zadržana sredstva, v kolikor zadoščajo.

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

11. člen

Izvajalec mora v roku desetih delovnih dni po podpisu pogodbe predložiti dokazilo o zavarovanju odgovornosti, kot je določeno v tč. 13.6. Navodil ponudnikom, ki je sestavni del te pogodbe.

Zavarovanje mora biti veljavno še 60 dni po poteku veljavnosti te pogodbe. Če je zavarovanje sklenjeno za krajše obdobje mora izvajalec pred potekom veljavnosti naročniku predložiti novo dokazilo o zavarovanju za naslednje obdobje oziroma do konca trajanja te pogodbe.

ODSTOP OD POGODBE

12. člen

Naročnik je prost zaveze naročanja po tej pogodbi, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od naročila po tej pogodbi. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od te pogodbe so zlasti izvajalčevo (primeroma, a ne izključno):

  - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v času  veljavnosti te pogodbe,

  - prenehanje poslovanja izvajalca,

  - neustrezno izpolnjevanje določil pogodbe,

  - izvedba gradenj in storitev, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti, kvaliteti in strokovnim zahtevam,

  - neupoštevanje dogovorjenih cen  v nasprotju z določili te pogodbe,

  - izvajanje obveznosti v nasprotju z dano ponudbo ter v nasprotju s pogodbo,

  - ob nastopu okoliščin določenih v 96. členu ZJN-3,

  - drugih utemeljenih in objektivno preverljivih razlogov.

Naročnik bo v primeru odstopa od te pogodbe o tem pisno obvestil izvajalca in sicer v roku, ki ga določi naročnik, ta pa ni daljši od 14 dni do treh mesecev.

V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika, ki se nanaša na neplačilo opravljenih storitev, ima izvajalec pravico odstopiti od pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom.

Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko naročnik brez razloga odstopi od te pogodbe. V tem primeru mora pisno obvestiti nasprotno stranko, in sicer najmanj dva meseca pred nameravanim odstopom.

RAZVEZNI POGOJ

13. člen

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je:

- sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca;

- pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na navedeno se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru predčasnega prenehanja pogodba iz zgoraj navedenih razlogov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za strojeno škodo zaradi razveze pogodbe in zadrži zadržana sredstva.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

14. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

– pridobitev posla ali

– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

15. člen

Urejanje vseh medsebojnih vprašanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bo za naročnika opravljal pooblaščeni predstavnik________________________________.

Vodja nadzora _____________________________

VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI

16. člen

Kot poslovno skrivnost je izvajalec dolžan varovati podatke, s katerimi bi se seznanil pri izvedbi storitev, ki so predmet pogodbe.

Določbe o poslovni skrivnosti zavezujejo izvajalec in njegove delavce tudi po prenehanju veljavnosti te pogodbe.

REŠEVANJE SPOROV

17. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bodo stranke skušale rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, je za reševanje sporov pristojno krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

KONČNE DOLOČBE

18. člen

Pogodba velja dokler niso izvršene vse pogodbene obveznosti.

Ta pogodba je napisana v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih naročnik prejme 2(dva) izvod in izvajalec 2 (dva) izvod.

V________________ dne: __________		V________________ dne: __________

Številka: _________________________		Številka: ____________________

IZVAJALEC:						NAROČNIK:

Priloge:

- Ponudbeni predračun

________________________			______________________

Številka: ____________________

MSP je oznaka za mikro, mala in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES. Za določitev MSP mora podjetje izpolnjevati naslednja merila:

a) zaposluje manj kot 250 ljudi, IN

b) letni promet ne presega 50 milijonov evrov ALI letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov evrov.

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07, s spremembami)

MSP je oznaka za mikro, mala in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES. Za določitev MSP mora podjetje izpolnjevati naslednja merila:

a) zaposluje manj kot 250 ljudi, IN

b) letni promet ne presega 50 milijonov evrov ALI letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov evrov.

Izpolni samo ponudnik, ki je nominiral vodjo nadzora, ki v času oddaje ponudbe ni vpisana v IZS.