OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je osnovno in licenčno vzdrževanje sistema IDM  za upravljanje uporabniških identitet, tehnična pomoč in izvedba usposabljanja (v nadaljevanju: storitev) ter obsega naslednja sklopa:

Sklop 1: Osnovno in licenčno vzdrževanje sistema IDM za upravljanje uporabniških identitet, tehnična pomoč in izvedba usposabljanja za Policijo

Sklop 2: Osnovno in licenčno vzdrževanje sistema IDM za upravljanje uporabniških identitet, tehnična pomoč in izvedba usposabljanja za MNZ in IRSNZ

Ponudniki se lahko prijavijo za izvedbo predmeta naročila v celoti (sklop 1 - 2) ali posamezen sklop v celoti – vse postavke storitev, ki so v sklopu. Ponudniki ne morejo ponuditi posamezne storitve iz posameznega sklopa.

- USTREZNOST PONUJENIH STORITEV

Ponujene storitve morajo v celoti ustrezati vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Kot dokazilo o ustreznosti ponujenih storitev mora ponudnik v ponudbi predložiti:

- Potrdilo proizvajalca sistema IDM, da je ponudnik pooblaščen za izvajanje vzdrževanja sistema IDM.

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3), od ponudnika pred oddajo naročila zahtevati dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujena storitev ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.

- TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA /velja za sklop 1 in 2/

3.1. Osnovno vzdrževanje

Osnovno vzdrževanje obsega vse potrebne aktivnosti za nemoteno delovanje IDM sistema, vključno z:

- preventivnim pregledom: redni nadzor nad aplikativnimi gradniki IDM sistema.

- pregledom sistemskih dnevnikov: pregled dnevnikov za odkrivanje anomalij in hitro odzivanje na napake in opozorila.

- posodobitvami: načrtovano uvajanje varnostnih in funkcionalnih posodobitev IDM sistema za zagotavljanje varnega in posodobljenega okolja.

- optimizacijo sistema: prilagoditev delovanja IDM sistema za izboljšanje učinkovitosti.

- preventivnim preprečevanjem izpadov: identifikacijo in odpravljanje kritičnih točk, ki bi lahko povzročile motnje v delovanju.

- spremljanjem: nadzor ključnih točk IDM sistema za hitro zaznavanje odstopanj v delovanju.

- odpravo napak: odpravljanje zaznanih težav za zagotavljanje stabilnega in nemotenega delovanja IDM sistema.

  - Licenčno vzdrževanje

Licenčno vzdrževanje, ki omogoča dostop do najnovejših funkcionalnosti IDM sistema, vključuje:

- posodobitve in nadgradnje programske opreme: redno zagotavljanje najnovejših različic programske opreme One Identity Manager, vključno z novimi funkcionalnostmi in varnostnimi izboljšavami.

- upravljanje z licencami: spremljanje in usklajevanje uporabe licenc v skladu z veljavnimi licenčnimi pogoji. To vključuje spremljanje števila uporabnikov, ki uporabljajo sistem in ustrezno prilagajanje licenc.

- pomoč pri licenčnih vprašanjih: svetovanje pri pridobivanju novih licenc in obnavljanju obstoječih ter pomoč pri uporabi različnih licenčnih modelov.

- tehnično podporo proizvajalca programske opreme:

- dostop do strokovne podpore: vključuje možnost stika s proizvajalcem programske opreme za odpravo težav ali vprašanja v zvezi z delovanjem sistema.

- reševanje napak: tehnična podpora proizvajalca zagotavlja odpravljanje napak v programski opremi z uporabo posodobitev ali popravkov.

- podpora pri integracijah: dostop do dokumentacije integracijskih vmesnikov produkta.

- dostop do baze znanja in dokumentacije: vključuje uporabo baze znanja, priročnikov in tehnične dokumentacije, ki jo nudi proizvajalec programske opreme.

3.3 Tehnična pomoč

Tehnična pomoč za zagotavljanje dodatne podpore, usklajevanje in prilagoditev, ki ni zajeta v osnovnem vzdrževanju zajema:

- prilagoditve sistema: razvoj prilagoditev po meri naročnika, novih funkcionalnosti ali integracij s tretjimi sistemi, ki niso del standardne rešitve.

- nastavitve in konfiguracija: pomoč pri nastavitvi sistema, vključno z integracijo različnih modulov in prilagajanjem nastavitev na specifične potrebe naročnika.

- usposabljanje uporabnikov na lokaciji naročnika: ključnih uporabnikov in lokalnih administratorjev (za 3 osebe za Policijo in za 2 osebi za MNZ in IRSNZ), vključno z naprednimi funkcionalnostmi, po izvedbi posodobitev sistema. Termin usposabljanja se uskladi med naročnikom in izvajalcem ob naročilu storitve. Usposabljanje se zaračunava v okviru tehnične pomoči.

- migracijo in nadgradnjo sistema: nadgradnjo obstoječih verzij sistema ali migracijo na nove različice, vključno z načrtovanjem, izvajanjem in testiranjem, pripravo in posodobitvijo dokumentacije sprememb ter izvedenih prilagoditev. Naročnik skupaj z izvajalcem opravi nadgradnjo enkrat letno.

- reševanje kompleksnih težav: pomoč pri odpravi specifičnih težav, ki presegajo okvir osnovne podpore, vključno z raziskovanjem kompleksnih napak in težav z integracijami.

- tehnično in strokovno podporo lokalnim administratorjem sistema: podpora za vsakodnevne operacije, kot so upravljanje uporabnikov, pravic in skupin, obvladovanje dostopov, svetovanje pri naprednih nastavitvah sistema.

- prilagoditve in razvoj po potrebah lokalnih administratorjev: razvoj novih funkcionalnosti, integracijo z (novimi) sistemi in avtomatizacijo procesov, ustvarjanje poročil o delovanju sistema na zahtevo, izdelavo poročil za nadaljnjo analizo, izvedbo varnostnih pregledov sistema, oceno tveganj ter izvedbo izboljšave sistema.

- podporo izven delovnega časa: odpravo napak izven dogovorjenega delovnega časa ob predhodnem obojestranskem dogovoru.

3.4 Izvedba usposabljanja

Usposabljanje se izvede na lokaciji naročnika in na način, opredeljen v 3. členu osnutka pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

3.5 Naročanje, način izvajanja tehnične pomoči, evidentiranje porabe ur in poročanje

3.5.1 Naročanje tehnične pomoči

Naročnik poda pisno zahtevo za izvedbo tehnične pomoči na elektronski naslov izvajalca ali portala za podporo. Zahtevek mora vsebovati opis storitve in želeni rok izvedbe. Izvajalec zahtevek pregleda, oceni zahtevnost in potreben čas za izvedbo ter predloži naročniku potrditev z oceno potrebnih ur. Naročnik potrdi izvedbo storitve.

3.5.2 Način izvajanja tehnične pomoči

Izvajalec nalogo razporedi ustreznim strokovnjakom glede na zahtevano področje dela. Za daljše naloge izvajalec redno, v predhodno dogovorjenih terminih z naročnikom, obvešča naročnika o napredku in morebitnih spremembah v obsegu dela. Po zaključku naloge izvajalec pripravi kratko poročilo o opravljenem delu, ki vključuje opis izvedenih aktivnosti, porabljene ure in rezultat dela, in ga posreduje na elektronski naslov skrbnika oz. tehničnega skrbnika pogodbe.

3.5.3 Evidentiranje porabe ur in poročanje

Poraba ur tehnične pomoči se vodi v evidenci naročnika, ki vsebuje datum izvedbe tehnične pomoči, opis opravljenega dela, število porabljenih ur in preostanek razpoložljivih ur iz ponudbenega predračuna.

Izvajalec mora skrbniku oz. tehničnemu skrbniku pogodbe mesečno in po zaključku večjih nalog posredovati povzetek porabe ur na elektronski naslov.

Nujne naloge, kot so odprava kritičnih napak ali incidenti imajo prednost pri razporejanju ur, pri čemer se skrbnika oz. tehničnega skrbnika pogodbe o tem predhodno pisno obvesti na elektronski naslov.

Če razpoložljive ure tehnične pomoči ne zadoščajo za izvedbo tehnične pomoči, se skrbnika oz. tehničnega skrbnika pogodbe pisno obvesti na elektronski naslov o potrebi po dodatnih urah ali prilagoditvi obsega dela.

3.6 Prijava napak, odzivni čas ter izvedba osnovnega vzdrževanja

Ponudnik – izvajalec mora zagotoviti prijavo napak v času delovnika od ponedeljka do petka, od 8.00 do 16.00 ure na telefonsko številko izvajalca in hkrati na elektronski naslov izvajalca.  V izjemnih primerih (npr. potrebna prilagoditev IDM sistema zaradi kritične napake ali incidenta izven IDM sistema) lahko naročnik prijavi napako preko telefonske številke, kasneje pa na elektronski naslov.

V primeru prijave napake izven delovnega časa, bodo napake evidentirane ob začetku naslednjega delovnega dne, razen, če ni drugače obojestransko dogovorjeno in se rešuje v okviru tehnične pomoči.

Odzivni čas za odpravo kritične napake (napake, ki resno ogrožajo delovanje celotnega sistema ali ključnih poslovnih procesov, kot so izpad IDM sistema, izguba dostopa do kritičnih podatkov ali aplikacij, težave z varnostjo, npr. kršitev podatkov, ki zahteva takojšnje ukrepanje, nepovratna izguba podatkov brez možnosti varnostnega kopiranja, ipd. ) je največ 1 ura od trenutka prijave napake, vendar v okviru delovnega časa od 8.00 do 16.00 ure.

Odzivni čas za odpravo pomembne napake (napake, ki vplivajo na pomembne dele sistema ali upočasnijo delo uporabnikov, vendar sistem ostane delno funkcionalen, kot je delna izguba dostopa do aplikacij ali storitev) je največ 4 ure od trenutka prijave napake, vendar v okviru delovnega časa od 8.00 do 16.00 ure.

Odzivni čas za odpravo manjše napake (napake, ki povzročajo težave pri delu, vendar ne vplivajo bistveno na funkcionalnost sistema, kot so manjše napake v programski opremi, npr. nepravilni prikazi ali težave z uporabniškim vmesnikom) je največ 8 ur od trenutka prijave napake, vendar v okviru delovnega časa od 8.00 do 16.00 ure.

Odzivni čas za odpravo napake nizke prioritete (napake, ki ne zahtevajo takojšnje pozornosti in imajo omejen vpliv na delovanje ali produktivnost, kot so zahteve za izboljšave funkcionalnosti, npr. manjše prilagoditve, napake, ki se pojavljajo redko in niso poslovno kritične) je največ 72 ur od trenutka prijave napake.

Odzivni čas pomeni čas od prijave napake do prejema elektronskega sporočila izvajalca, da je pričel z odpravljanjem napake.

Ponudnik - izvajalec mora urediti vzdrževanje programske opreme Quest One Identity za naročnika pri proizvajalcu programske opreme, za obdobje 48 mesecev od obojestranskega podpisa pogodbe.

Ponudnik - izvajalec mora imeti ustrezno poslovno povezavo s proizvajalcem programske opreme.

- OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Javno naročilo se izvaja za obdobje 4 let oziroma do porabe sredstev štiriletne okvirne pogodbene vrednosti, v kolikor se sredstva porabijo pred navedenim obdobjem.

Ponudnik mora jamčiti, da storitve ne bodo vsebovale škodljive ali kakršnekoli druge programske opreme (Malware), ki bi lahko škodovala naročniku.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, v Prilogi št. 4. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da v celoti sprejema vsebino osnutka pogodbe, ter mu le-tega ni potrebno prilagati.