Tehnične specifikacije

Kazalo

Opis kratic	3

1.	PREDMET IN OPIS PLATFORME / REŠITVE	4

1.1.	Vzpostavitev in upravljanje DevSecOps platforme DRO-next	4

Splošne zahteve	5

Zahtevane funkcionalnosti	5

1.2.	Vzpostavitev standardiziranega okolja in enotnih izhodišč za razvoj informacijskih rešitev za DRO /  DRO-next in hitrejše uvajanje informacijskih rešitev v produkcijo.	10

Zahtevane funkcionalnosti	10

1.3.	Podpora upravljanju procesov gostovanja.	11

2. OPIS POTREBNIH STORITEV	14

Izvedbena aktivnost 1. Izdelava referenčnih arhitektur (2.1. – 2.2.)	14

2.1.	Priprava podrobnega koncepta arhitekture	14

2.2.	Priprava DevSecOps procesov	14

Izvedbena aktivnost 2. Namestitev in vzpostavitev DevSecOps platforme (2.3.)	15

2.3.	Namestitev programske opreme in vzpostavitev platforme	15

Izvedbena aktivnost 3. Konfiguracija in prilagoditev ter implementacija referenčnih DevSecOps procesov (2.4. - 2.9.)	16

2.4.	Priprava in vzpostavitev procesov gostovanja na novi DevSecOps platformi	16

2.4.1.	Priprava procesov gostovanja	16

2.4.2.	Standardizacija in optimizacija CI/CD procesov	17

2.4.3.	Uvedba GitOps pristopa za upravljanje informacijskih rešitev	17

2.4.4.	Vzpostavitev avtomatiziranih procesov gostovanja	17

2.4.5.	Uskladitev gostovanja informacijskih rešitev	17

2.4.6.	Vzpostavitev sistemov za spremljanje in nadzor	18

2.4.7.	Napredno spremljanje, varnost in analiza logov	18

2.4.8.	Usklajenost s standardi in dokumentacija procesov	18

2.4.9.	Upravljanje incidentov in ITSM	18

2.4.10.	Enotna spletna točka za vstop v proces gostovanja	18

2.4.11.	Prilagoditev sistema za centralno vodenje evidenc gostujočih informacijskih rešitev novim procesom	18

2.5.	Implementacija avtomatizacije (IaC, konfiguracijska avtomatizacija)	19

2.6.	Vzpostavitev razvojnega okolja – popolna integracija v CI/CD ekosistem	19

2.7.	Podpora za podatkovne in aplikacijske storitve	19

2.8.	Podpora za strojno učenje in AI delovne obremenitve	19

2.9.	Vzpostavitev, konfiguracija in integracija obračunskega sistema	19

Rezultati storitev Izvedbena aktivnost 3 (2.4. -2.9.)	20

Izvedbena aktivnost 4. Migracija obstoječih informacijskih rešitev iz platforme SWARM in Legacy VM (2.10.-2.11.)	21

2.10.	Migracija informacijskih rešitev iz SWARM okolja	21

2.11.	Migracija informacijskih rešitev iz Legacy VM okolij	22

Rezultati storitev Izvedbena aktivnost 4 (2.10. - 2.11.)	22

Izvedbena aktivnost 5. Izobraževanje in diseminacija znanja (2.12.)	22

2.12.	Izobraževanje in diseminacija znanja	22

Rezultati storitev Izvedbena aktivnost 5 (2.12.)	24

Izvedbena aktivnost 6. Upravljanje, svetovanje, podpora (2.13.)	24

2.13.	Upravljanje, svetovanje in podpora v produkciji	24

Rezultati storitev Izvedbena aktivnost 6 (2.13.)	25

Izvedbena aktivnost 7. Dodatne storitve  (2.14.)	25

2.14.	Dodatne storitve	25

Rezultati storitev Izvedbena aktivnost 7 (2.14.)	26

3.	licence IN naročnine, INFRASTRUKTURA	26

3.1.	Infrastruktura za Kubernetes platformo	26

3.2.	Licenciranje platforme in orodij	27

3.2.1.	Naziv licence: Naročnina na Enterprise Kubernetes platformo	27

3.2.2.	Naziv licence: Naročnina za orodja za aplikacijsko integracijo in modernizacijo	27

3.2.3.	Naziv licence: Naročnina za standardizirano razvojno-inženirsko okolje za aplikacijsko modernizacijo	28

3.2.4.	Naziv licence: Naročnina za avtomatizacijsko platformo za upravljanje infrastrukture in informacijskih sistemov	28

3.2.5.	Naziv licence: Naročnina za varen enterprise artefact repozitorij (on-prem)		29

4.	Časovnica  in roki za izvedbo posameznih IZVEDBENIH AKTIVNOSTI	30

Opis kratic

| Naziv | Opis |
| --- | --- |
| Active Directory | Centralni aktivni imenik |
| API | Programski vmesnik (ang.: Application Programming Interface) |
| CC | Neprekinjena skladnost (ang.: Continuous Compliance) |
| CI/ CD | Neprekinjena integracija /Neprekinjena dostava/uvajanje (ang.: Continuous Integration / Continuous Delivery/Deployment) |
| CPU | Centralna procesna enota/procesor (ang. Centralized Processing Unit) |
| DevSecOps | Razvoj, varnost in operacije (ang.: Development, Security and Operations) |
| DRO | Državni računalniški oblak |
| DRO-next | Državni računalniški oblak naslednje generacije |
| Git | Sistem za upravljanje z izvorno kodo, ki je eden najbolj razširjenih sistemov na področju razvoja programske opreme |
| GitOps | GitOps je praksa uporabe repozitorija Git kot edinega vira resnice za deklarativno infrastrukturo in aplikacije. |
| GTZ | Generične tehnološke zahteve |
| IaC | Infrastruktura kot koda (ang.: Infrastructure as Code) |
| LMS | Sistem za upravljanje izobraževalnih vsebin (ang.: Learning Management System) |
| MVZ | Minimalne varnostne zahteve (objavljeno na povezavi https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDP/DI/Informacijska-varnost/MVZ.pdf) |
| SBOM | Seznam vseh programskih komponent (ang.: Software Bill of Materials) |
| PZI | Projekt za izvedbo |
| PID | Projekt izvedenih del |
| RAM | Bralno-pisalni pomnilnik (ang.: Random Access Memory) |

SCM 		 Sitem za upravljanje izvorne kode (ang. Souce Code Management)

- PREDMET IN OPIS PLATFORME / REŠITVE

Predmet javnega naročila je razvoj in uvajanje mehanizmov poslovno informacijske arhitekture in standardov za Državni računalniški oblak nove generacije, ki obsega:

- vzpostavitev in upravljanje DevSecOps platforme DRO-next (poglavje 1.1.),

- vzpostavitev standardiziranega okolja in enotnih izhodišč za razvoj informacijskih rešitev za DRO / DRO-next in hitrejše uvajanje informacijskih rešitev v produkcijo (poglavje 1.2.),

- podporo upravljanju procesov gostovanja (poglavje 1.3.)

in

- nakup potrebnih licenc/naročnin za delovanje DevSecOps platforme DRO-next in potrebnih orodij  (poglavje 3).

  - Vzpostavitev in upravljanje DevSecOps platforme DRO-next

Vzpostavitev in upravljanje DevSecOps platforme Državnega računalniškega oblaka naslednje generacije DRO-next (v nadaljevanju Platforma), ki bo zagotavljala sodobno kontejnersko infrastrukturo in avtomatizirane razvojne procese za celoten ekosistem domorodnih oblačnih rešitev, ki sledijo tehnološkim zahtevam, arhitekturnim konceptom in smernicami referenčne arhitekture aplikacijskih rešitev za DRO / DRO-next. Platforma bo zasnovana tako, da podpira razvoj in obratovanje informacijskih rešitev na način, ki zagotavlja skladnost z varnostnimi in upravljavskimi standardi ter omogoča učinkovito avtomatizacijo vseh faz življenjskega cikla informacijskih rešitev.

Rešitev mora temeljiti na splošno sprejetih standardih in izvajalnem okolju za kontejnerske domorodne aplikacije – Kubernetes, ter na standardih in gradnikih, katerih razvoj in standardizacijo usmerja Cloud Native Computing Foundation (CNCF).

Zahteva po skladnosti s CNCF standardi zagotavlja, da bo platforma temeljila na najboljših praksah  razvoja, avtomatizaciji, varnosti in upravljanja kontejnerskih informacijskih rešitev ter omogočala razširljivost in dolgoročno vzdržnost rešitve.

Splošne zahteve

    - Platforma mora biti zasnovana na način, da zadosti varnostnim standardom ISO27001.

    - Platforma mora biti zasnovana tako, da se neavtoriziranim osebam onemogoči dostop do nepooblaščenih podatkov, kar se doseže z uporabo vzpostavljenih avtentikacijskih mehanizmov  in varnih komunikacijskih protokolov.

    - Platforma mora temeljiti na stabilnih in dolgoročno podprtih tehnologijah.

    - Platforma mora omogočati enostavno nadgradnjo na višje verzije in imeti vgrajene mehanizme za redno  posodabljanje z varnostnimi popravki brez vpliva na operativno delovanje platforme.

    - Platforma mora omogočati namestitev v visoko razpoložljivem načinu delovanja preko več lokacij po principu Active-Active (Clustering).

    - Programska oprema mora omogočati enostavno razširitev Kubernetes okolja z dodatnimi viri (node-i, dodatni CPU-ji, povečanje RAM-a, …).

    - Zasnova platforme mora biti prilagodljiva, da bo omogočala naročniku izvajanje sprememb in/ali prilagoditev potrebam (npr.: spreminjanje delovnih tokov, dodajanje novih atributov, dopolnjevanje šifrantov, spreminjanje varnostnih shem, dodajanje integracije na zunanje sisteme preko Plugin mehanizma ali REST API-jev).

    - Ponujena rešitev mora omogočati rast in nadgrajevanje na zahtevo tako z dodatnimi licencami in enotnim uporabniškim vmesnikom podpreti procese razvoja programske opreme.

    - Za ponujeno rešitev se vzpostavi sistem varnostnih kopij, ki vključuje nastavitev avtomatiziranega varnostnega kopiranja, z osnovnim časovnim razporedom in testirano obnovljivostjo ključnih komponent.

Zahtevane funkcionalnosti

DevSecOps platforma mora vsebovati naslednje ključne funkcionalnosti, ki zagotavljajo popolnoma avtomatizirano, varno in razširljivo infrastrukturo, brez odvisnosti od zaprtih virtualizacijskih rešitev:

    - Popolnoma integriran CI/CD ekosistem

- Podpira avtomatizacijo vseh faz razvoja, od kodiranja do uvajanja v produkcijo.

- Zagotavlja deklarativno upravljanje CI/CD procesov, pri čemer se vse spremembe shranjujejo in nadzirajo.

- Omogoča polno revizijsko sledljivost vseh sprememb in samodejno preverjanje skladnosti.

- Gradniki CI/CD morajo zadostiti konceptu celotnega cevovoda DevSecOps CI/CD in naslednjim korakom:

- Pridobi in preveri kodo (ang.: Check-out Code)

- Gradnja (ang.: Build)

- Namestitev in samodejni testi enot programske kode (ang.: Deploy & Unit Auto tests)

- Namestitev in samodejni integracijski testi (ang.: Deploy & Integration Auto tests)

- Namestitev in samodejni operativni testi (ang.: Deploy & Operation Auto tests)

- Generiraj slike vsebnikov (Docker)

- Odloži artefakte na repozitorij artefaktov

- Generiraj dokumentacijo

- Namestitev (ang.: Deploy)

    - Napredne varnostne kontrole in preverjanje skladnosti

- Vgrajeni stalni varnostni pregledi, ki analizirajo kode, odkrivajo ranljivosti in preverjajo konfiguracije.

- Omogoča vzpostavitev preverjanj skladnosti z varnostnimi standardi (ISO 27001, NIST, GDPR, ZVOP-2)

- Omogoča politike minimalnih privilegijev (Least Privilege) in Zero Trust varnostni model.

- Integracijo z obstoječimi SIEM in SOAR rešitvami, ki omogočajo zbiranje, analizo in odzivanje na varnostne incidente v realnem času.

- Integracijo z DevSecOps procesi, ki zagotavlja, da so varnostni pregledi vključeni v CI/CD cevovode in se izvajajo avtomatizirano pred vsakim uvajanjem.

- Gradniki CC v konceptu celotnega cevovoda DevSecOps CI/CC/CD:

- CC: Preveri kodo (ang.: Check-out Code) àSBOM àPreverjanje ranljivosti (ang.: Vulnerability Check)

    - Varnostne metode v DevSecOps

Platforma mora vključevati ali omogočati integracijo s spodaj navedenimi varnostnimi metodami, ki pokrivajo vse faze razvoja, testiranja, uvajanja in delovanja informacijskih rešitev:

- Static Application Security Testing (SAST)

- White-box metoda testiranja, ki analizira izvorno kodo informacijskih rešitev že v zgodnjih fazah razvoja za identifikacijo ranljivosti, težav s kakovostjo kode in skladnosti s standardi.

- Podpora za orodja: Checkmarx, ApexSec, SonarQube, GitLab SAST, Fortify Static Code Analyzer

- Dynamic Application Security Testing (DAST)

- Black-box metoda testiranja, ki pregleduje informacijske rešitve med izvajanjem, simulira napadalčevo vedenje in preverja odzivnost informacijskih rešitev na varnostne grožnje.

- Podpora za orodja: OWASP ZAP, Burp Suite, GitLab DAST.

- Software Composition Analysis (SCA)

- Analiza odvisnosti v kodi, preverjanje licenciranja odprtokodnih komponent in identifikacija znanih ranljivosti v uporabljenih knjižnicah.

- Podpora integraciji in izdelavi SBOM (ang. Software bills of materials).

- Podpora za orodja: Trivy, Syft, Black Duck, GitLab Dependency Scanning.

- Interactive Application Security Testing (IAST)

- Kombinacija SAST in DAST, ki omogoča poglobljeno varnostno analizo informacijskih rešitev med izvajanjem, preverjanje interakcij med komponentami in odkrivanje težav, ki bi jih samostojni SAST ali DAST testi lahko spregledali.

- Podpora za orodja: AppScan, Contrast Security IAST, GitLab Ultimate IAST.

- Upravljanje konfiguracij (Infrastructure as Code Security - IaC Sec)

- Platforma mora omogočati avtomatizirano preverjanje varnosti konfiguracij informacijskih rešitev in infrastrukture.

- Implementacija GitOps pristopa, ki omogoča preglednost sprememb, sledenje avtorskih sledi ter integracijo varnostnih kontrol neposredno v CI/CD cevovod.

- Podpora za orodja: Checkov, Terraform Compliance, Ansible, Open Policy Agent (OPA), Kyverno.

- Image Risk – varnost kontejnerskih slik

- Pregled varnostnih tveganj, povezanih s kontejnerskimi slikami

- Podpora za orodja: Clair, Trivy, Anchore Engine, OpenShift Quay Security Scanner

- Run-Time Application Security Protection (RASP)

- Rešitve, ki omogočajo zaščito informacijskih rešitev v realnem času, tudi v primeru, ko druge varnostne kontrole odpovejo.

- Prepoznavanje sumljivih vedenj in vzorcev napadov, preprečevanje eksploatacije znanih in neznanih ranljivosti.

    - Avtomatizirano upravljanje virov in skalabilnost

- Dinamično prilagajanje virov informacijskim rešitvam, brez potrebe po ročnih nastavitvah.

- Avtomatsko vodoravno in navpično skaliranje obremenitev glede na potrebe informacijskih rešitev.

- Podpira samozdravitveno infrastrukturo, ki samodejno odpravlja težave pri odpovedi storitev.

    - Podpora za enotno orkestracijo kontejnerjev in virtualiziranih informacijskih rešitev

- Omogoča hkratno poganjanje kontejneriziranih in virtualiziranih informacijskih rešitev brez potrebe po ločeni virtualizacijski infrastrukturi.

- Virtualizacija je integralni del platforme, brez dodatnih posredniških slojev ali ločenih virtualizacijskih upravljalnikov.

- Vgrajena podpora za KubeVirt ali enakovredno rešitev za upravljanje virtualnih strojev (VM) znotraj Kubernetes ekosistema.

- Omogoča izolacijo virov med virtualiziranimi in kontejneriziranimi informacijskimi rešitvami znotraj istega okolja.

- Vse informacijske rešitve, ne glede na način implementacije (VM ali kontejner), se upravljajo prek enotnega API-ja in uporabljajo enoten CI/CD ekosistem.

- Omogoča postopno migracijo klasičnih VM informacijskih rešitev v kontejnerizirano okolje, brez prekinitve obstoječih storitev.

    - Napredna podpora za večnajemniško arhitekturo (multitenant)

- Omogoča logično ločene delovne prostore za različne organizacije (organe) in informacijske rešitve.

- Granularni Role-Based Access Control (RBAC) omogoča dodeljevanje pravic na nivoju projektov.

- Zagotavlja strogo izolacijo informacijskih rešitev in podatkov.

    - Podpora za upravljanje več računalniških gruč (multicluster)

- Platforma omogoča upravljanje večločenih Kubernetes gruč z enotno nadzorno ploščo.

- Zagotavlja avtomatizirano sinhronizacijo konfiguracij in informacijskih rešitev med gručami.

- Omogoča razporeditev delovnih obremenitev glede na regije ali podatkovne centre.

    - Podpora GitOps pristopu za upravljanje informacijskih rešitev, tako infrastrukture kot tudi aplikacij

- Vse spremembe konfiguracij informacijskih rešitev se shranjujejo v Git repozitoriju kot edini vir resnice in uvajajo skozi deklarativni proces.

- Omogoča popolno revizijsko sledljivost vseh sprememb in avtomatizirano povrnitev stanj na predhodno različico (ang. rollback).

- Omogoča samodejno odpravljanje neskladnosti in ponastavitve na želene vrednosti (ang. reconciliation loop).

- Podpira samodejno preverjanje skladnosti z deklaracijo v Git-u, zaznavanje odstopanj, odločanje in samodejno ukrepanje, da se zagotovi stabilnost, varnost in učinkovitost delovanja aplikacij in infrastrukture (ang. closed-loop automation).

- Omogoča avtomatizirano preverjanje pravilnosti konfiguracij pred uporabo v produkcijo.

- Podpira sistem obveščanja in opozarjanja v primeru neskladnosti.

- Omogoča popolno revizijsko sledljivost.

    - Avtomatizacija infrastrukture in omrežja

- Vse omrežne komponente in infrastruktura se upravljajo s pomočjo deklarativnih konfiguracij zapisanih v kodi (Infrastructure as Code – IaC). Omogoča samodejno dodeljevanje IP naslovov, varnostnih pravil (firewall, ACL) in dostopnih pravic, skladno z definiranimi politikami.

- Podprta je integracija s programsko definiranimi omrežji (SDN), kar omogoča dinamično upravljanje omrežnih poti, segmentacije in varnostnih politik.

- Platforma omogoča omejevanje prometa znotraj gruče (ang. cluster) z uporabo omrežnih politik (ang. network policies), ki definirajo dovoljene komunikacije med aplikacijami, kontejnerji ali storitvami.

    - Napredno upravljanje identitet in dostopov

- Omogoča integracijo z eksternimi avtentikacijskimi viri, kot so Active Directory, LDAP, OAuth.

- Podpira večfaktorsko avtentikacijo (MFA) in federacijo identitet.

- Implementiran Zero Trust model dostopa, ki temelji na preverjanju uporabnikov pred vsako transakcijo.

    - Centraliziran sistem za monitoring in logiranje

- Zagotavlja celovit vpogled v stanje informacijskih rešitev, infrastrukture in varnostnih dogodkov.

- Podpira samodejno odkrivanje anomalij in generiranje alarmov.

- Omogoča integracijo z obstoječimi SIEM sistemi za napredno analizo varnostnih dogodkov.

    - Podpora za podatkovne in aplikacijske storitve.

- Vgrajen sistem za upravljanje API-jev, ki omogoča nadzorovan dostop do podatkov.

- Podpora za sodobne arhitekture mikrostoritev, vključno z asinhronim procesiranjem in sporočilnimi vrstami.

- Podpora za sodobne cloud-native podatkovne baze, vključno z decentraliziranimi bazami naročnika in porazdeljenimi podatkovnimi sistemi.

- Podpora za NoSQL baze podatkov za skalabilne informacijske rešitve z dinamičnimi podatkovnimi strukturami.

- Podpora za vektorske podatkovne baze, ki omogočajo optimizirano iskanje podatkov za AI in strojno učenje.

- Podpora za relacijske baze podatkov z razširjeno skalabilnostjo in možnostjo avtomatiziranega upravljanja.

- Podpora za timeseries baze za analizo podatkov v realnem času.

- Možnost integracije s sporočilnimi in dogodkovnimi sistemi preko Helm chartov ali operatorjev.

    - Podpora za strojno učenje in AI delovne obremenitve

- Omogoča izvajanje delovnih procesov strojnega učenja in AI na isti platformi.

- Podpira avtomatsko prilagajanje virov AI modelom glede na njihovo obremenitev.

- Omogoča verzioniranje in nadzor nad AI modeli ter njihovo varno uvajanje v produkcijo.

    - Podpora za brezstrežniško računalništvo (Serverless/FaaS- Function as a Service)

- Platforma mora vključevati podporo za brezstrežniško izvajanje funkcij (Serverless / FaaS – Function as a Service), ki omogoča sprotno izvajanje kode brez potrebe po upravljanju infrastrukture.

- Funkcije se samodejno skalirajo glede na obremenitev, brez ročnega upravljanja virov.

- Platforma mora omogočati integracijo z obstoječimi DevSecOps procesi ter podatkovnimi storitvami za učinkovito izvajanje funkcij.

- Podprte naj bodo priljubljene odprtokodne rešitve, kot so Knative, OpenFaaS ali Kubeless, ter integracija z API prehodi (API Gateways).

- Platforma mora omogočati izvajanje funkcij v različnih programskih jezikih, skladno z Referenčno arhitekturo aplikacijskih rešitev za DRO.

- Varnostne funkcionalnosti morajo vključevati izolacijo izvajanja, preverjanje avtentičnosti ter skladnost s sodobnimi varnostnimi standardi.

    - Obračunavanje stroškov porabe virov in IT storitev (charging & billing)

- Večnajemniški obračun storitev

- Podpora za obračunavanje porabe na ravni posamezne uporabniške organizacije (tenant).

- Ločeno obračunavanje IT storitev po posameznem projektu ali informacijski rešitvi.

- Obračun IT storitev iz kataloga storitev

- Platforma mora imeti vgrajen katalog IT storitev, kjer so definirane cene posameznih storitev.

- Obračun dejanske porabe

- Podpora za obračun strojnih virov (CPU, RAM, diskovni prostor).

- Podpora za obračun IT storitev.

- Možnost konfiguracije različnih tarifnih načrtov za različne uporabnike ali vrste uporabe (razvoj, test, šola, produkcija).

- Omogočanje nastavljanja mej porabe in opozoril za posameznega uporabnika ali projekt.

- Samodejno zbiranje podatkov o porabi

- Meritve morajo biti avtomatizirane in kontinuirane, brez ročnih posegov.

- Integracija s komponentami za spremljanje porabe virov.

- Podatki morajo biti na voljo v realnem času ali z dnevno posodobitvijo.

- Možnosti izvoza podatkov in priprava poročil

- API za izvoz podatkov v zunanje sisteme za obračunavanje (Maximo Application Suite, Flexera, MFerac).

- Podpora za generiranje periodičnih obračunskih poročil v standardnih formatih (JSON, CSV, PDF, XML).

  - Vzpostavitev standardiziranega okolja in enotnih izhodišč za razvoj informacijskih rešitev za DRO /  DRO-next in hitrejše uvajanje informacijskih rešitev v produkcijo.

Zahtevane funkcionalnosti

    - Portal za razvijalce, skrbnike in upravljalce

- Centralizirana platforma, ki omogoča enostaven dostop do vseh potrebnih orodij in tehnologij za razvoj informacijskih rešitev ter smernic za razvijalce.

- Programska oprema mora omogočati poenostavljeno ustvarjanje predlog (vzorcev/shem/primerov) programskih projektov za različne tehnologije (Java, JavaScript, Pyton, PHP, Go) z uporabo vnaprej (pred)konfiguriranih predlog.

- Programska oprema mora omogočati integracijo z izvajalnim kontejnerskim okoljem.

- Programska oprema mora omogočati integracijo z različnimi Kubernetes okolji.

- Programska oprema mora omogočati enostavno in hitro vključitev novih ekip/posameznikov v proces razvoja IS (SDLC).

- Programska oprema mora omogočati (transparenten) dostop do dokumentacije za namen vpogleda, spremljanja in dopolnjevanja dokumentacije.

- Programska oprema mora omogočati vpogled na izvedene (že pripravljene) CI/CD delovne tokove (pipeline-e).

- Programska oprema mora biti dovolj prilagodljiva, da omogoča izvajanje sprememb kataloga IT sredstev in prilagoditev vsakokratnim potrebam (npr. spreminjanje podatkovnega modela kataloga, dodajanje polj in šifrantov, spreminjanje varnostnih shem dostopa) z grafičnim vmesnikom ter brez pisanja programske kode.

- Programska oprema mora omogočati funkcionalne razširitve (PlugIn-e) za dodatne funkcionalnosti integracij ali priprave obstoječih podatkov v bazi rešitve.

- Programska oprema mora omogočati funkcionalne razširitve (PlugIn-e) za prilagojeno prikazovanje podatkov, ki so shranjeni v bazi podatkov rešitve ali dostopni preko (REST) API vmesnikov drugih sistemov.

- Programska oprema mora omogočati hrambo podatkov v relacijskih bazah.

- Programska oprema mora omogočati uporabo razširitev katere omogočajo integracijo z zunanjimi orodji kot so:

- SCM sistemi (za kontrolo verzij programske kode),

- sistemi za izvajanje pre-definiranih delovnih tokov (CI/CD),

- sistemi za statično in statistično analizo izvorne kode,

- sistemi za varnostno preverjanje izvorne kode,

- sistemi za vodenje in upravljanje dokumentacije,

- sistemi za vodenje in upravljanje (vseh) izročkov/artefaktov.

- Programska oprema mora omogočati integracijo iz drugih informacijskih sistemov po REST API tehnologiji.

    - Vzpostavitev razvojnega okolja

Izvajalec v sodelovanju z naročnikom pripravi koncept vzpostavitve razvojnega okolja v skladu z dobrimi praksami  in v skladu s koncepti, ki jih uvaja nova platforma in po potrditvi koncept vzpostavi na novi platformi.  V okviru razvojnega okolja se naročnikom  zagotovi tudi možnost testiranja integracij s skupnimi aplikacijskim gradniki, kar bo pripomoglo k hitrejšemu uvajanju informacijskih rešitev v produkcijo.

    - Razvojno okolje – popolna integracija v CI/CD ekosistem

- Omogoča razvijalcem dostop do integriranega okolja za razvoj, testiranje in implementacijo informacijskih rešitev.

- Nudi avtomatske predloge za optimizacijo kode in varnostne analize v realnem času.

- Podpira hibridni način razvoja, kjer se lahko uporablja tako lokalna kot oddaljena razvojna okolja.

  - Podpora upravljanju procesov gostovanja.

Predvidena je priprava novih procesov gostovanja na novi platformi. Procesi naj bodo v čim večji meri informatizirani in avtomatizirani.

Zahteve

    - Priprava novih procesov gostovanja na novi DevSecOps platformi

Izvajalec bo v sodelovanju z naročnikom pripravil popis stanja trenutnega procesa gostovanja ter

pripravil sledeče nove procese:

  - Proces planiranja gostovanja (day 0 operations)

  - Proces vzpostavitve gostovanja (day 1 operations)

  - Procesi zagotavljanja gostovanja (day 2 operations)

  - Proces ukinitve gostovanja (last day operations)

Tekom trajanja projekta se bodo definirale konkretne naloge kot npr.:

- Delo na vzpostavitvi enotne spletne točke za vstop v proces gostovanja, kjer se objavijo artefakti gostovanja (katalog storitev, pogoji uporabe, proces(i) gostovanja, arhitekturni vzorci, tehnični standardi, navodila, primeri uporabe, baza znanja).

- Pomoč pri pripravi dokumentacije, ki se nanaša na procese gostovanja (navodila, postopki, procesni diagrami idr.).

- Priprava izobraževalnih vsebin za uporabnike storitev gostovanja.

- Delo na informatizaciji vstopa v proces izključno preko spletnega obrazca in ob izpolnjevanju pogojev za vstop v proces (upoštevanje MVZ, upoštevanje GTZ, mnenje sveta IT, Izjava o opravljeni presoji umeščanja vsebin v obstoječe portale (Enotna uredniška politika), upoštevanje Enotnih standardov spletnih mest ipd.).

- Delo na izvedbi zajema podatkov potrebnih za planiranje/vzpostavitev/zagotavljanje/ukinitev gostovanja informacijskih rešitev.

- Vzpostavi se nadzor nad izvajanjem procesa gostovanja:

  - Prednastavljen delovni tok procesa gostovanja, aktivnosti procesa se izvajajo zaporedno, obvod je možen zgolj s potrditvijo (ročno) s strani odgovorne osebe za posamezno aktivnost; naročnik lahko odda zahtevek zgolj za aktivnost, ki sledi (npr. namestitev na test ni možna brez, da je uspešno zaključen pregled izvorne kode).

  - Beleženje statusov v kateri aktivnosti se posamezna izvedba procesa nahaja (npr. skrbniku organa se omogoči pregled nad celotnim portfeljem projektov organa).

  - Usmerjanje naročnika v nadaljnje korake v procesu gostovanja (vzpostavitev digitalnega asistenta (LLM agent), ki bo naročnika vodil skozi prednastavljen delovni tok procesa gostovanja).

  - Upravljavski modul za koordinacijo procesa gostovanja, ki omogoča vpogled v aktivnosti gostovanja.

- Dodati kvantitativno in kvalitativno merjenje:

  - Stalen izpis skupnih meritev: št. gostovanj, št novih gostovanj, št. ukinjenih gostovanj ipd.

  - Beleženje trajanja posamezne aktivnosti.

  - Povratne informacije naročnikov za posamezno aktivnost.

  - Prednastavljena poročila in možnost izdelave ad-hoc poročil.

- Vzpostavitev podpore za zajem potreb uporabnikov glede novih namestitev v določenem letu, katere rezultat bo preliminarni načrt novih namestitev.

- Centralno vodenje evidenc nameščenih informacijskih rešitev skozi procese gostovanja in integracije med sistemi:

  - Sistem zasnovan po načelu enkratnega vnosa (sinhronizacija podatkov med sistemi).

  - Delo na integracijah z vsemi sistemi v procesu.

  - Sinhronizacija statusov med sistemi.

Želja naročnika je, da od obstoječega procesa in orodij ohrani tiste dele, ki so se doslej izkazali, kot uspešni in sodijo tudi v novi proces. S tem se želimo izogniti nepotrebnim migracijam in stroškom, ki jih to predstavlja.

2. OPIS POTREBNIH STORITEV

Izvedbena aktivnost 1. Izdelava referenčnih arhitektur (2.1. – 2.2.)

  - Priprava podrobnega koncepta arhitekture

- Načrtovanje celovite DevSecOps arhitekture v skladu z najboljšimi praksami in potrebami naročnika.

- Definicija varnostnih mehanizmov, ki bodo vgrajeni v celoten CI/CD proces.

- Priprava strategije za orkestracijo informacijskih rešitev na več nivojski infrastrukturi.

- Priprava strategije za več najemniško (multitenant) arhitekturo, ki zagotavlja strogo ločitev podatkov in aplikacij.

  - Priprava DevSecOps procesov

- Definicija politike dostopa, avtorizacije in revizije sprememb kode.

- Načrtovanje avtomatskega preverjanja skladnosti kode, varnostnih ranljivosti in infrastrukture.

- Integracija CI/CD delovnih tokov (pipeline) z varnostnimi mehanizmi in mehanizmi za preverjanje skladnosti z varnostnimi standardi v skladu z zahtevami naročnika.

- Definicija standardnih politik za uporabo infrastrukture kot kode (IaC).

- Priprava standardiziranih avtomatiziranih strategij za uvajanje informacijskih rešitev (ang. deployment policies).

- Implementacija politik varnostnega skeniranja in preverjanja programske opreme.

Rezultati storitev Izvedbena aktivnost 1 (2.1. – 2.2.)

Izvajalec pripravi in dobavi celovit koncept arhitekture DevSecOps platforme z upoštevanjem zahtev naročnika ter najboljših praks. Dokumentacija mora vključevati naslednje ključne elemente: - Vizualno (v VISIO formatu) in opisno predstavljen referenčni arhitekturni model, ki prikazuje vse glavne gradnike DevSecOps platforme, njihove vloge in relacije (CI/CD, varnost, multitenancy, infrastruktura). - Opisane varnostne zasnove, ki vključujejo obstoječa naročnikova varnostna preverjanja SAST in DAST nadgrajena z dodatnimi funkcionalnostmi, ki jih določajo splošni varnostni standardi (poglobljena varnostna analiza informacijskih rešitev med izvajanjem, SCA/SBOM in preverjanja konfiguracij), v CI/CD tokovih. - Strategija več nivojske orkestracije informacijskih rešitev (razvoj, test, produkcija) z razdelitvijo virov in pristopom k ločevanju delovnih obremenitev. - Zasnova več nivojske arhitekture, ki omogoča jasno ločene prostore za uporabnike in informacijske rešitve z mehanizmi za upravljanje dostopa. - Načrtovan referenčni DevSecOps proces, z opredeljenimi točkami vključevanja varnostnih pregledov in politike dostopa. - Predlog upravljanja infrastrukture in osnovnih smernic za uporabo infrastrukture kot kode (IaC). - Predlagana struktura vlog in dovoljenj, vezana na CI/CD tokove in upravljanje kode. - Dokument PZI za vzpostavitev platforme DevSecOps, ki med drugim povzema vse zgoraj našteto, v obliki referenčne dokumentacije in arhitekturnega opisa, ki je osnova za nadaljnjo implementacijo.

Izvedbena aktivnost 2. Namestitev in vzpostavitev DevSecOps platforme (2.3.)

  - Namestitev programske opreme in vzpostavitev platforme

- Namestitev in konfiguracija DevSecOps platforme na namenski infrastrukturi naročnika.

- Priprava in optimizacija fizične infrastrukture (strežnikov, omrežnih povezav) v sodelovanju z dobaviteljem infrastrukture.

- Namestitev sistemske programske opreme platforme na dveh fizično ločenih lokacijah (PDC LJ in NIC MB).

- Vzpostavitev mehanizmov HA in DR med lokacijama.

- Uvedba in konfiguracija centraliziranih storitev za nadzor, beleženje prijav/logiranje in spremljanje delovanja/monitoring.

- Integracija z obstoječimi identitetnimi in varnostnimi sistemi naročnika.

- Vzpostavitev sistema varnostnih kopij Kubernetes okolja v okviru naročnikovega sistema Veeam Kasten Enterprise edition.

- Prilagoditev konfiguracije Kubernetes okolja in sistemskih komponent, z namenom vzpostavitve varnega in avtomatiziranega upravljanja informacijskih rešitev.

- Implementacija RBAC (Role-Based Access Control) in upravljanje uporabniških pravic ter vzpostavitev osnovnih varnostnih politik na ravni platforme.

- Vpeljava osnovne podpore za CI/CD z integracijo varnostnih postopkov (glej 2.4.).

Rezultati storitev Izvedbena aktivnost 2 (2.3.)

Izvajalec zagotovi delujočo namestitev DevSecOps platforme na namensko infrastrukturo naročnika (glej pogl. 3.1.), vključno z vsemi osnovnimi komponentami za operativno delovanje v dvo-lokacijskem načinu in pripravo za nadaljnje konfiguracije. Rezultati vključujejo: - Vzpostavljena DevSecOps platforma, nameščena in konfigurirana na dveh fizično ločenih lokacijah (PDC LJ in NIC MB), pripravljena za nadaljnjo CI/CD avtomatizacijo in vključevanje informacijskih rešitev. - Vzpostavljena visoka razpoložljivost (HA) ter osnovni disaster recovery (DR) mehanizmi med lokacijama, vključno s sinhronizacijo ključnih komponent in osnovno avtomatizacijo preklopa. - Pripravljena in povezana infrastruktura, ki vključuje strežniške vire, omrežno povezljivost in varnostne mehanizme za delovanje več najemniškega okolja. - Delujoč sistem za nadzor in opazovanje (monitoring, logiranje), integriran z osnovnimi komponentami platforme in pripravljen za širitev na aplikacijski sloj. - Integracija z obstoječimi sistemi za upravljanje identitet in dostopa, z možnostjo povezave z Active Directory, LDAP ali drugimi standardnimi viri. - Vzpostavljen sistem varnostnih kopij za Kubernetes okolje, ki vključuje nastavitev avtomatiziranega varnostnega kopiranja, z osnovnim časovnim razporedom in testirano obnovljivostjo ključnih komponent v okviru naročnikovega sistema Veeam Kasten Enterprise edition. - Tehnična dokumentacija, ki opisuje nameščeno okolje, osnovne konfiguracije, povezljivost, varnostne nastavitve ter predlog za nadaljnje upravljanje.

Izvedbena aktivnost 3. Konfiguracija in prilagoditev ter implementacija referenčnih DevSecOps procesov (2.4. - 2.9.)

  - Priprava in vzpostavitev procesov gostovanja na novi DevSecOps platformi

Izvajalec bo v sodelovanju z naročnikom pripravil procese gostovanja na novi platformi skladne z najboljšimi praksami DevSecOps, od obstoječega procesa pa ohranil tiste dele, ki so se doslej izkazali, kot uspešni in sodijo tudi v novi proces. Cilj prenove je zagotoviti skladnost z najboljšimi praksami DevSecOps, povečati avtomatizacijo ter omogočiti učinkovito upravljanje in nadzor nad informacijskih rešitvami DevSecOps procesov.

    - Priprava procesov gostovanja

Izvajalec bo v sodelovanju z naročnikom pripravil sledeče procese:

  - Proces planiranja gostovanja (day 0 operations)

  - Proces vzpostavitve gostovanja (day 1 operations)

  - Procesi zagotavljanja gostovanja (day 2 operations)

  - Proces ukinitve gostovanja (last day operations)

    - Standardizacija in optimizacija CI/CD procesov

  - Vzpostavitev poenotenega CI/CD delovnega toka (pipeline), ki omogoča avtomatizirano preverjanje kode, varnostno testiranje, preverjanje skladnosti in uvajanje informacijskih rešitev.

  - Omogočanje celovitega revizijskega sledenja vseh sprememb.

  - Prilagoditev CI/CD procesov tako, da omogočajo hitro in varno uvajanje sprememb.

  - Prehod na vzpostavljene CI/CD procese  za informacijske rešitve, ki to podpirajo.

    - Uvedba GitOps pristopa za upravljanje informacijskih rešitev

- Uporaba GitOps pristopa za vse konfiguracije in spremembe informacijskih rešitev.

- Vzpostavitev nadzorovanih CI/CD delovnih tokov, ki omogočajo odobritve sprememb in avtomatsko preverjanje skladnosti.

- Nastavitev avtomatiziranih mehanizmov za povrnitev v prejšnje stanje za varno vračanje na prejšnje verzije informacijskih rešitev.

    - Vzpostavitev avtomatiziranih procesov gostovanja

- Implementacija CI/CD delovnih tokov na DevSecOps platformi, ki omogočajo avtomatizirano gradnjo, testiranje in uvajanje informacijskih rešitev.

- Implementacija obstoječih naročnikovih varnostnih preverjanj v CI/CD proces:

    - avtomatizirana statična analiza kode odložena v Git (SAST),

    - vdorni (PEN) testi,

ki se jih v nadaljevanju dopolni z dodatnimi analizami, ki jih določajo splošno priznanimi varnostni standardi na področju EU, ki jih dogovorita naročnik in izvajalec v okviru koncepta arhitekture DevSecOps platforme (Izvedbena aktivnost 1):

    - poglobljena varnostna analiza informacijskih rešitev med izvajanjem,

    - SCA z generiranjem SBOM – analiza odvisnosti in preverjanje ranljivosti ter licenc,

    - preverjanje kontejnerskih slik pred uporabo (ang. Image scanning).

- Nadomestitev SVN sistema z vzpostavljenim GitOps pristopom, pri čemer se omogoči revizijska sledljivost sprememb.

- Prehod iz obstoječih CI/CD orodij (Jenkins) na vzpostavljeno CI/CD rešitev.

- Vzpostavitev repozitorija programskih artefaktov.

- Avtomatizacija postopkov prvih namestitev informacijskih rešitev, kjer je to mogoče.

- Avtomatiziran način nameščanja popravkov informacijskih rešitev.

    - Uskladitev gostovanja informacijskih rešitev

  - Prilagoditev infrastrukture in nastavitev gostovanja na način, da se zagotovi optimalno delovanje na novi platformi.

  - Ohranjanje procesov, ki so neposredno vezani na Exadata Oracle baze, pri čemer se omogoči njihova integracija z novim okoljem.

    - Vzpostavitev sistemov za spremljanje in nadzor

  - Implementacija celovitega spremljanja delovanja infrastrukture, virov in informacijskih rešitev z orodji Prometheus in Grafana.

  - Nastavitev opozoril in spremljanje ključnih metrik delovanja informacijskih rešitev ter infrastrukture.

    - Napredno spremljanje, varnost in analiza logov

- Centralizirano zbiranje za analizo aplikacijskih logov ter vizualizacijo podatkov z orodjem OpenSearch. Vzpostavi se integracija z obstoječim centralnim sistem za beleženje dnevniških zapisov OpenSearch, ki ga uporabljajo aplikacije na DRO.

- Integracija z obstoječimi varnostnimi rešitvami za zaznavanje in preprečevanje varnostnih groženj.

    - Usklajenost s standardi in dokumentacija procesov

  - Zagotovitev skladnosti procesov gostovanja s sodobnimi DevSecOps praksami.

  - Priprava operativnih navodil za uporabo novih CI/CD procesov in sistemov za nadzor.

    - Upravljanje incidentov in ITSM

  - Optimizacija procesov za obvladovanje incidentov in napak v sistemu.

  - Integracija obstoječih ITSM orodij (Redmine, Maximo).

  - Vzpostavitev postopkov spremljanja SLA (Service Level Agreement) glede na novo platformo.

    - Enotna spletna točka za vstop v proces gostovanja

  - Enotna spletna točka gostovanja informacijskih rešitev na DRO / DRO-next se v okviru obstoječe rešitve pri naročniku, v sodelovanju z naročnikom, nadgradi z naslednjimi vsebinami:

    - Zajem podatkov potrebnih za planiranje/vzpostavitev/zagotavljanje/ukinitev gostovanja informacijskih rešitev.

    - Objavo artefaktov gostovanja (katalog storitev, pogoji uporabe, proces(i) gostovanja, arhitekturni vzorci, tehnični standardi, navodila, primeri uporabe, baza znanja).

    - Objavo kataloga storitev gostovanja.

    - Objavo izobraževalnih vsebin za uporabnike storitev gostovanja.

    - Vpogled v posamezni projekt oz. portfelj projektov.

    - Vpogled v statuse projektov/informacijskih rešitev, ki so v gostovanju.

    - Obveščanje uporabnikov o novostih in spremembah.

    - Prilagoditev sistema za centralno vodenje evidenc gostujočih informacijskih rešitev novim procesom

  - Centralno vodenje evidenc nameščenih informacijskih rešitev skozi procese gostovanja in integracije med sistemi:

    - Sistem zasnovan po načelu enkratnega vnosa (sinhronizacija podatkov med sistemi).

    - Delo na integracijah z vsemi sistemi v procesu (Redmine- sistem za upravljanje projektov in zahtevkov, centralna evidenca  eva@42, upravljavski modul PIA) preko REST API-jev.

    - Sinhronizacija statusov med sistemi.

  - Implementacija avtomatizacije (IaC, konfiguracijska avtomatizacija)

  - Definicija infrastrukture kot kode (Infrastructure as Code - IaC) z uporabo deklarativnih modelov.

  - Implementacija avtomatizirane konfiguracije infrastrukture in aplikacijskih storitev.

  - Razvoj in implementacija samopopravljivih mehanizmov za odpravljanje napak v infrastrukturi.

  - Zagotavljanje varnostnega preverjanja vseh sprememb v infrastrukturi pred implementacijo.

  - Vzpostavitev razvojnega okolja – popolna integracija v CI/CD ekosistem

  - Priprava koncepta vzpostavitve razvojnega okolja v skladu z dobrimi praksami  in v skladu s koncepti, ki jih uvaja nova platforma.

- Vzpostavitev portala za razvijalce, skrbnike in upravljalce.

- Vzpostavitev razvojnega okolja (ang. Developer Hub), ki je integrirano v vzpostavljen CI/CD ekosistem, s čimer je razvijalcem omogočana uporaba preverjenih predlog za gradnjo in uvajanje aplikacij, ki sledijo določenim varnostnim praksam in v okviru katerega se uporabnikom/razvijalcem omogoči tudi možnost testiranja integracij s skupnimi aplikacijskimi gradniki.

- Priprava predlog tipičnih referenčnih arhitektur.

  - Podpora za podatkovne in aplikacijske storitve

- Vzpostavi se integracija z obstoječimi naročnikovimi podatkovnimi bazami, MQ sistemi, sistemi za pretočne dogodke, API prehodi in varnostnimi storitvami.

- V okviru platforme se vzpostavi sistem za upravljanje API-jev.

  - Podpora za strojno učenje in AI delovne obremenitve

- Vzpostavi se okolje za izvajanje delovnih procesov strojnega učenja in AI na isti platformi na način, da se zagotovi izolacija virov in nadzor nad dostopi, kar je ključno za zaščito občutljivih podatkov.

- Izvede se integracija z orodji za strojno učenje JupyterHub s ciljem, da se poenostavi uporaba obstoječih rešitev.

  - Vzpostavitev, konfiguracija in integracija obračunskega sistema

Izvajalec mora zagotoviti vzpostavitev in prilagoditev obračunskega sistema, ki bo omogočal avtomatizirano spremljanje, poročanje in obračunavanje porabe virov v več najemniškem okolju.

- Prilagoditev sistema za spremljanje porabe virov

  - Implementacija orodij za zbiranje in agregacijo podatkov o porabi.

  - Konfiguracija merjenja na ravni posamezne organizacije in informacijskih rešitev.

- Prilagoditev kataloga storitev in cenika

  - Definicija storitev in tarifnih načrtov v obračunskem sistemu.

  - Možnost prilagajanja cen glede na nivo storitve

- Integracija z zunanjimi obračunskimi sistemi

  - Omogočanje izvoza podatkov v druge finančne sisteme.

  - Konfiguracija API povezav za sinhronizacijo podatkov o stroških.

  - Periodično generiranje poročil v formatu primernem za nadaljnjo obdelavo.

- Vzpostavitev nadzorne plošče za uporabnike

  - Uporabniški vmesnik za pregled porabe virov in stroškov.

  - Nastavitev vlog in pravic dostopa do obračunskih podatkov.

  - Prilagoditev vmesnika za različne organizacijske ravni (npr. administratorji, projektni vodje).

Rezultati storitev Izvedbena aktivnost 3 (2.4. -2.9.)

Izvajalec mora vzpostaviti in prilagoditi ključne sistemske nastavitve platforme ter postopke gostovanja informacijskih rešitev, pri čemer mora zagotoviti povezljivost z obstoječim informacijskim okoljem naročnika in zagotoviti osnovne CI/CD procese z varnostnimi mehanizmi, vzpostaviti razvojno okolje in vzpostavi okolje za izvajanje delovnih procesov strojnega učenja. Rezultati vključujejo: - Vzpostavljeno Kubernetes okolje, pripravljeno za upravljanje več najemniških informacijskih rešitev in povezano z naročnikovim informacijskim okoljem (vključno z RBAC in temeljnimi varnostnimi politikami). - Vzpostavljeni osnovni CI/CD delovni tokovi za izbrane informacijske rešitve z implementiranimi obstoječimi naročnikovimi varnostnimi preverjanji v CI/CD proces (avtomatizirana statična analiza kode odložena v Git (SAST), vdorni (PEN) testi), ki se jih v nadaljevanju dopolni z dodatnimi analizami, ki jih določajo splošno priznani varnostni standardi na področju EU, ki jih dogovorita naročnik in izvajalec v okviru koncepta arhitekture DevSecOps platforme (Izvedbena aktivnost 1). - Vzpostavljen repozitorij artefaktov. - Migrirani osnovni procesi gostovanja, nadomeščeni z GitOps pristopom, kjer je to primerno, vključno z dokumentiranimi postopki nameščanja in nadzora. - Uvedba temeljnih monitoring mehanizmov, z osnovnimi metrikami in opozorili, ki pokrivajo delovanje infrastrukture, virov in informacijskih rešitev. - Zasnovani postopki optimizacije CI/CD, ki vključujejo standardizacijo in pripravo na razširjanje GitOps metodologije ter avtomatizirano povrnitev v prejšnje stanje. - Izvedena selitev iz SVN izbrane informacijske rešitve v vzpostavljen Git repozitorij podprt z GitOps pristopom, pri čemer zagotovimo revizijsko sledljivost sprememb. - Podprt prehod iz Jenkins okolij v vzpostavljeno rešitev z dokumentiranim pristopom, ki omogoča postopno migracijo. - Vzpostavljen sistem upravljanja incidentov integriran v novo vzpostavljen proces gostovanja in prilagojen novo vzpostavljeni platformi. - Vzpostavljena enotna spletna točka za vstop v proces gostovanja in konfigurirana v skladu z zahtevami naročnika. - Vzpostavljen repozitorij osnovnih IaC modelov, vključenih v GitOps tokove, s prikazanim postopkom samopopravljanja in validacije sprememb. - Vzpostavitev/prilagoditev sistema za centralno vodenje evidenc gostujočih informacijskih rešitev v skladu z zahtevami naročnika. - Izdelan in dokumentiran koncept vzpostavitve razvojnega okolja. - Vzpostavljen portal za razvijalce, skrbnike in upravljalce. - Vzpostavljeno razvojno okolje, ki je integrirano v CI/CD ekosistem. - Izdelane predloge za 10 tipičnih referenčnih arhitektur naročnika. - Izvedena integracija z obstoječimi naročnikovimi podatkovnimi bazami, sistemom za pretočne dogodke Apache KAFKA, MQ sistemi, API prehodi in varnostnimi storitvami. - Vzpostavljeno upravljanje API-jev v okviru platforme. - Vzpostavlja integracija s centralnim dnevniškim sistemom OpenSearch. - Vzpostavljeno okolje za izvajanje delovnih procesov strojnega učenja in izvedena integracija z orodjem za strojno učenje JupyterHub za potrebe SURS. - Vzpostavljen osnovni sistem za spremljanje porabe in obračun, ki vključuje pregled nad porabo po uporabniških organizacijah/informacijskih rešitvah, izvoz podatkov ter uporabniški nadzorni vmesnik. - Dokumentirani postopki za vse izvedene funkcionalnosti, vključno s konfiguracijo, migracijo, varnostnimi nastavitvami, CI/CD politiko in spremljanjem porabe. - Izvedba potrditvene namestitve "Proof of Concept" najmanj ene izbrane informacijske rešitve, ki v celoti izkorišča domorodno oblačno arhitekturo (DRO-NEXT) na novo DevSecOps platformo.

Izvedbena aktivnost 4. Migracija obstoječih informacijskih rešitev iz platforme SWARM in Legacy VM (2.10.-2.11.)

  - Migracija informacijskih rešitev iz SWARM okolja

- Analiza informacijskih rešitev SWARM okolja.

- Priprava strategije migracije in migracija tipičnih informacijskih rešitev.

- Svetovanje pri prilagoditvah informacijskih rešitev na Kubernetes-based ekosistem (npr. refaktoriranje, containerization).

- Priprava strategije za prehod podatkovnih baz in povezav do zunanjih sistemov.

- Validacija in testiranje migriranih informacijskih rešitev.

- Vzpostavitev procesa za tekoče posodabljanje in vzdrževanje migriranih informacijskih rešitev.

  - Migracija informacijskih rešitev iz Legacy VM okolij

- Analiza informacijskih rešitev VM okolja.

- Priprava strategije migracije in migracija tipičnih informacijskih rešitev.

- Svetovanje pri prilagoditvah informacijskih rešitev na Kubernetes-based ekosistem (npr. refaktoriranje, containerization).

- Priprava strategije za prehod podatkovnih baz in povezav do zunanjih sistemov.

- Identifikacija informacijskih rešitev, ki so primerne za kontejnerizacijo, in njihova migracija v Kubernetes okolje.

- Validacija in testiranje migriranih informacijskih rešitev.

- Vzpostavitev procesa za tekoče posodabljanje in vzdrževanje migriranih informacijskih rešitev.

Rezultati storitev Izvedbena aktivnost 4 (2.10. - 2.11.)

Izvajalec mora pripraviti izvedljiv pristop za migracijo izbranih informacijskih rešitev iz obstoječih SWARM in VM okolij na novo DevSecOps platformo ter zagotoviti njihovo nemoteno delovanje v ciljnem Kubernetes okolju. Rezultati vključujejo: - Dokumentirana migracijska strategija za izbrane informacijske rešitve iz SWARM in VM okolij, ki vključuje prepoznavo zahtev, povezav z zalednimi sistemi in priporočene korake za prilagoditev. - Izvedena migracija vsaj treh primerov informacijskih rešitev iz SWARM in VM okolja, z dokumentiranim postopkom, opaženimi izzivi ter predlogom izboljšav za nadaljnjo migracijo. - Svetovalna podpora in priporočila za refaktoriranje, kjer je to potrebno, vključno z oceno možnosti konteinerizacije in vključevanja v CI/CD tokove. - Testni scenariji in izvedeno testiranje delovanja migriranih informacijskih rešitev, z osnovno validacijo funkcionalnosti, povezljivosti z bazami in integracijami. - Vzpostavljeni osnovni mehanizmi za vzdrževanje migriranih informacijskih rešitev, vključno z usmeritvami za redno posodabljanje, monitoring in varnostna preverjanja. - Zapisnik o migraciji in povzetek naučenih lekcij, ki omogoča naročniku samostojno ali partnersko širitev migracij v prihodnosti. - Izdelava "Generičnih Tehnoloških Zahtev (GTZ)" - navodil za izdelavo informacijskih rešitev, ki se nameščajo na novo vzpostavljeno DevSecOps platformo DRO-next. - PID implementirane DevSecOps platforme DRO-next, vključno s konfiguracijo, migracijo, varnostnimi nastavitvami, CI/CD politiko in spremljanjem porabe.

Izvedbena aktivnost 5. Izobraževanje in diseminacija znanja (2.12.)

  - Izobraževanje in diseminacija znanja

- Dokumentacija (razvoj in priprava):

  - Vzpostavi se centraliziran repozitorij dokumentacije.

  - Priprava visokonivojskega in nizkonivojskega načrta vzpostavljene platforme (HLD in LLD).

  - Opis platforme in DevSecOps procesov.

  - Uporabniška dokumentacija za vzpostavljeno platformo.

  - Tehnična navodila za notranje in zunanje uporabnike.

- Izobraževalne vsebine (razvoj in priprava):

  - Spletna samo-izobraževanja, ki vključujejo vsebine iz področja DevSecOps in platforme.

  - Delavnice / izobraževanja na lokaciji naročnika (3 dni) za:

    - Skrbnike / administratorje platforme (interno za MDP).

    - Zunanje dobavitelje programske opreme, ki morajo opraviti izobraževanje za pridobitev pravice dostopa do platforme.

    - Predstavnike državnih organov, ki gostujejo s svojimi informacijskimi rešitvami na tej platformi in morajo razumeti upravljavske in varnostne zahteve.

- Portal za dokumentacijo in izobraževanje (prouči se možnost uporabe obstoječega LMS, ki je v upravljanju Upravne akademije)

  - V okviru portala se omogoči izvedba spletnih izobraževanj in samo-izobraževanj.

- Organizacija in izvedba praktičnih delavnic:

  - Za skrbnike / administratorje platforme (interno za MDP).

  - Za zunanje dobavitelje programske opreme, ki morajo opraviti izobraževanje za pridobitev pravice dostopa do platforme.

  - Za predstavnike državnih organov gostujoče z informacijskimi rešitvami na tej platformi in morajo razumeti upravljavske in varnostne zahteve.

- Izvedba 3 tipov delavnic, vsaka v trajanju 3 dni, z več ponovitvami (3 x vsaka). O natančnejših terminih za izvedbo delavnic se bosta pogodbenih stranki dogovorili tekom izvajanja javnega naročila.

Rezultati storitev Izvedbena aktivnost 5 (2.12.)

Izvajalec mora zagotoviti, da bodo vsi ključni uporabniki platforme – notranji skrbniki, zunanji razvijalci in predstavniki državnih organov – imeli dostop do razumljive, uporabne in praktične dokumentacije ter ustreznih oblik usposabljanja. Rezultati vključujejo: - Vzpostavljene vsebine, ki omogočajo izvedbo izobraževanj in samo-izobraževanj. - Pripravljena tehnična in uporabniška dokumentacija, ki opisuje delovanje platforme, DevSecOps prakse in postopke za upravljanje ter uporabo CI/CD in varnostne funkcionalnosti. - Pripravljena in objavljena spletna samo-izobraževanja, s praktičnimi primeri in vsebinami, prilagojenimi različnim profilom uporabnikov (skrbniki/administratorji, razvijalci, uporabniki). - Izvedene praktične delavnice na lokaciji naročnika, v predvidenem številu terminov (3 dni, 3 ponovitve), za tri ciljne skupine: skrbnike / administratorje platforme (interno MDP), zunanje razvijalce in predstavnike državnih organov. - Dokumentirana evidenca o izvedenih usposabljanjih in udeležencih, z možnostjo preverjanja znanja ali potrjevanja opravljenega usposabljanja.

Izvedbena aktivnost 6. Upravljanje, svetovanje, podpora (2.13.)

  - Upravljanje, svetovanje in podpora v produkciji

- Zagotavljanje podpore v produkcijskem delovanju (SLA):

  - sistem tehnične podpore preko spleta in telefona 9x5;

  - sistem prijave napak in spremljanje odziva preko spleta 9x5;

  - začetek odprave napake (odzivni čas) na vzpostavljeni platformi na lokaciji naročnika v štirih urah po prijavi napake po sistemu 9x5;

  - v primeru kritične napake (Severity 1 – poslovni proces uporabnika je onemogočen), se posamezen primer rešuje do odprave napake, ne glede na predviden delovni čas;

  - rok za odpravo napake je do začetka naslednjega delovnega dne.

- Zagotavljanje operativne podpore v obsegu:

  - 40 ur na mesec na lokaciji naročnika;

  - 40 ur na mesec oddaljene podpore.

- Naročnik za prijavo napak uporablja sistem Maximo.

- Spremljanje delovanja platforme in neprekinjeno izboljševanje procesov glede na realne potrebe naročnika.

Rezultati storitev Izvedbena aktivnost 6 (2.13.)

Izvajalec mora zagotoviti organizirano, odzivno in prilagodljivo podporo za nemoteno delovanje platforme ter nuditi svetovanje za tekočo optimizacijo procesov glede na operativne potrebe naročnika. Rezultati vključujejo: - Vzpostavljen in dokumentiran mehanizem podpore, ki zajema postopke za prijavo, klasifikacijo in reševanje incidentov, z definiranimi odzivnimi časi glede na stopnjo kritičnosti. - Operativna razpoložljivost podporne ekipe, skladno z dogovorjenim številom ur na lokaciji naročnika in oddaljeno podporo ter vključenimi kontakti za eskalacije. - Zabeležena izvedba svetovalnih aktivnosti, vključno s pregledi arhitekture, CI/CD procesov in varnostnih mehanizmov, s konkretnimi priporočili in izboljšavami. - Redna spremljava ključnih kazalnikov delovanja platforme, z usmeritvami za optimizacijo obremenitev, stroškov in odzivnosti. - Dokumentirani predlogi za izboljšave ali odpravo ozkih grl, ki izhajajo iz operativnega spremljanja in povratnih informacij uporabnikov. - Letni pregled učinkovitosti podpore in svetovanja, z oceno izkoriščenosti ur in učinkovitosti predlaganih ukrepov.

Izvedbena aktivnost 7. Dodatne storitve  (2.14.)

  - Dodatne storitve

- Storitve svetovanja DevSecOps (v obsegu 2000 ur):

  - arhitekture

  - načrtovanje

  - svetovanje

- Storitve inženirskih implementacij (v obsegu 2000 ur):

  - instalacija

  - konfiguracije

  - prilagoditve

Rezultati storitev Izvedbena aktivnost 7 (2.14.)

Namen dodatnih storitev je zagotavljanje strokovne in operativne podpore naročniku pri nadaljnjem razvoju in prilagajanju platforme ter uvajanju izboljšav glede na potrebe in tehnološki napredek. Rezultati vključujejo: - Na voljo svetovalne ure za arhitekturo in načrtovanje, ki jih naročnik po potrebi porablja za usklajevanja, konceptualna vprašanja, pripravo tehničnih odločitev ter oceno variant rešitev. - Izvedene ad-hoc ali načrtovane inženirske storitve, ki vključujejo dodatne implementacije, konfiguracije, integracije ali prilagoditve funkcionalnosti platforme. - Možnost postopnega uvajanja novih komponent, nadgradenj ali širitev (npr. dodatni varnostni mehanizmi, podporne storitve za AI obremenitve, več nivojski CI/CD). - Sproten vpis in potrjevanje opravljenih storitev, vključno z delovnimi nalogi, dnevniki dela ali poročili, v naročnikovi aplikaciji Maximo.

- licence IN naročnine, INFRASTRUKTURA

V tem poglavju so podane zahteve za licenciranje in naročnine, ki so potrebne za vzpostavitev in delovanje celovite DevSecOps platforme, ki se namesti na predpripravljeno infrastrukturo na lokaciji naročnika. Rešitve morajo omogočati učinkovito avtomatizacijo razvojnih procesov, varnostno preverjanje, upravljanje kode, nadzor porabe virov in integracijo z obstoječimi informacijskimi sistemi naročnika. Naročnine morajo zagotavljati stalne varnostne posodobitve, dostop do baze znanja ter tehnično podporo proizvajalca oz. ponudnika.

  - Infrastruktura za Kubernetes platformo

Za vzpostavitev in obratovanje platforme bo predpripravljena visoko razpoložljiva in razširljiva infrastruktura na lokaciji naročnika, ki vključuje:

- 20 bare-metal strežnikov z naslednjo konfiguracijo:

  - 2 x 32-core CPU

  - 2 TB RAM

  - 2-4 TB NVMe SSD

  - 100 Gbit omrežna povezljivost

Za upravljanje kontejneriziranih in virtualiziranih informacijskih rešitev je zahteva, da je uporabljena Enterpise Kubernetes platforma, ki vključuje:

- Kubernetes orkestracijo za upravljanje informacijskih rešitev v kontejnerjih.

- Virtualization (Kubevirt) za podporo virtualiziranih informacijskih rešitev.

- Napredne varnostne funkcije (podpora za RBAC itd.).

- Monitoring in logiranje (Prometheus/Grafana, OpenSeach).

- Upravljanje sistema za pretočne dogodke (Apache Kafka).

- Upravljanje API-jev in API prehodov (Kong, Traefik ali podoben).

- Sistem za avtentikacijo in avtorizacijo (Keycloak).

- Migracijska orodja za migracijo legacy aplikacij na Kubernetes.

  - Licenciranje platforme in orodij

Za nemoteno delovanje DevSecOps platforme je potrebna enterprise podpora/naročnine, ki

vključujejo:

- nadgradnje programske opreme iz varnih referenčnih virov,

- varnostne popravke  iz varnih referenčnih virov,

- dostop do baze znanja (tehnični članki, dokumentacija, best practices),

- tehnično podporo vendorja (8x5).

Licenciranje in naročnine so razdeljene na:

    - Naziv licence: Naročnina na Enterprise Kubernetes platformo

(npr. Red Hat OpenShift Platform Plus, Standard, (1-2 sockets up to 128 cores),  ali       ekvivalent)

Način uporabe: bare-metal / fizična vozlišča (do 2 socketa ali do 128 jeder)

Obdobje: 24 mesecev

Nivo podpore: Standard (8x5 podpora)

Količina: 20 bare-metal strežnikov (2 x 32 jeder)

Opis licenčnih zmogljivosti:

- Licenca omogoča uporabo enterprise razreda Kubernetes platforme, ki podpira tako kontejnerje kot virtualne stroje na enotni infrastrukturi ter vključuje vgrajene zmogljivosti za večnajemniška okolja, multigrid gruče in avtomatizirano upravljanje virov.

- Licenca vključuje varnostne funkcionalnosti (granularni RBAC, security policy framework, podporo za avtomatizirano preverjanje skladnosti), napredne omrežne zmožnosti (ingress/egress kontrola, service mesh) in integracijo z CI/CD procesi.

- Licenca zajema pravice do posodobitev, tehnične podpore in nadgradenj za obdobje 24 mesecev, brez potrebe po ločeni virtualizacijski infrastrukturi ali dodatnih licencah za hipervizor.

    - Naziv licence: Naročnina za orodja za aplikacijsko integracijo in modernizacijo

(npr. Red Hat Application Foundations, Standard (2 Cores or 4 vCPUs), ali ekvivalent)

Način uporabe: razvoj, testiranje in produkcija aplikacij (npr. 2 cores / 4 vCPUs)

Obdobje: 24 mesecev

Nivo podpore: Standard (8x5 podpora)

Količina: 30 jeder
         Opis licenčnih zmogljivosti:

- Licenca omogoča uporabo paketa za varno upravljanje API-jev (monetizacija, nadzor), dogodkovnih sistemov (Apache Kafka) in sporočilnih sistemov  (RabbitMQ, Redis) ter podporo za aplikacijske strežnike (JBoss (EAP), JBoss Web Server, Quarkus, Node,js) in migracijo oziroma refaktoriranje obstoječih aplikacij.

- Licenca vključuje pravice do posodobitev, tehnične podpore in nadgradenj za obdobje 24 mesecev ter pokriva razvojne in produkcijske preklope, vključno z integracijo, avtomatizacijo in varnostnimi kontrolami vseh navedenih komponent.

- Licenca temelji na določenem obsegu virov (2 cores / 4 vCPUs ali ekvivalent) ter omogoča uporabo orodij brez dodatnih ločenih licenc za posamezne komponente, ob pogoju, da so vključene pod tem paketom.

    - Naziv licence: Naročnina za standardizirano razvojno-inženirsko okolje za aplikacijsko modernizacijo

(npr. Red Hat Advanced Developer Suite, Standard, ali ekvivalent)

Področje uporabe: razvoj, testiranje in produkcija za do 70 uporabnikov (ali ekvivalentna množica razvojnih licenc z enterprise edition GitOps podporo)

Obdobje: 24 mesecev

Nivo podpore: Standard (8x5 podpora)

Količina: 70 uporabnikov

Opis licenčnih zmogljivosti:

- Licenca omogoča uporabo centralizirane platforme za razvoj aplikacij z enotnim portalom za dostop do predlog, dokumentacije in razvojnih orodij ter CI/CD procesov.

- Licenca vključuje standardizirane predloge za aplikacijsko infrastrukturo, avtomatizirano podpisovanje, preverjanje in sledljivost artefaktov v dobavni verigi, vgrajene varnostne preglede kode in odvisnosti (vključno s generiranjem SBOM-a, varnostnim skeniranjem kontejnerjev in artefaktov) ter podporo GitOps pristopu za upravljanje sprememb in revizijsko sledljivost.

- Licenca omogoča integracijo s celotnim DevSecOps ekosistemom in obstoječimi informacijskimi in nadzornimi sistemi naročnika, kot tudi podporo za razvojno okolje z visoko produktivnostjo, vnaprej pripravljene dobre prakse in hitro vključevanje novih razvijalcev v naročnikovo okolje.

    - Naziv licence: Naročnina za avtomatizacijsko platformo za upravljanje infrastrukture in informacijskih sistemov

(npr. Red Hat Ansible Automation Platform, Standard, ali ekvivalent)

Področje uporabe: razvoj, test in produkcija

Obdobje: 24 mesecev

Nivo podpore: Standard (8x5 podpora)

Količina: ‍100 upravljanih naprav (ang. Managed Nodes)

Opis licenčnih zmogljivosti:

- Licenca omogoča uporabo platforme za deklarativno upravljanje infrastrukture in informacijskih rešitev (IaC) ter avtomatizirano uvajanje storitev in aplikacij na ravni infrastrukture.

- Paket vključuje funkcionalnosti za revizijsko sledljive spremembe in preverjanje skladnosti, integracijo s CI/CD procesi in varnostnimi politikami ter upravljanje dostopov in privilegijev po načelu najmanjših pravic.

- Licenca temelji na določenem obsegu upravljanih vozlišč in zajema posodobitve, tehnično podporo in nadgradnje za 24 mesecev, brez potrebe po ločenih modulih za avtomatizacijo.

- Platforma mora za izvajanje avtomatizacije uporabljati standardne vgrajene omrežne protokole in ne sme zahtevati namestitve specializiranega odjemalca (agenta) na upravljanih ciljnih vozliščih.

    - Naziv licence: Naročnina za varen enterprise artefact repozitorij (on-prem)

(npr. Sonatype Nexus Repository ali ekvivalent)

Področje uporabe: Self-managed repozitorij artefaktov nameščen na infrastrukturi

naročnika (bare-metal ali virtualizirana infrastruktura, on-premise).

Obdobje: 24 mesecev

Nivo podpore: enterprise/pro

Količina: 1 instanca

Opis licenčnih zmogljivosti:

- Licenca omogoča uporabo self-managed visoko razpoložljive postavitve  (HA) repozitorija artefaktov, podporo za več formatov paketov in verzioniranje artefaktov.

- Paket vključuje varno shranjevanje in distribucijo artefaktov, revizijsko sledljivost sprememb, napredno upravljanje dostopa (RBAC), ter integracijo v CI/CD procese in varnostne sisteme.

- Licenca zajema posodobitve, tehnično podporo in nadgradnje za obdobje 24 mesecev.

- Časovnica  in roki za izvedbo posameznih IZVEDBENIH AKTIVNOSTI

| Izvedbena aktivnost | Rok za izvedbo T – datum podpisa pogodbe Količina v koledarskih mesecih | Mejnik |
| --- | --- | --- |
| Izvedbena aktivnost 1. »Izdelava referenčnih arhitektur« (poglavje 2.1. – 2.2.) | T+1 | Potrjen arhitekturni koncept in PZI |
| Izvedbena aktivnost 2. »Namestitev in vzpostavitev DevSecOps platforme« (poglavje 2.3.) | T+4 | Vzpostavljena DevSecOps platforma |
| Izvedbena aktivnost 3. »Konfiguracija in prilagoditev ter Implementacija referenčnih DevSecOps procesov« (poglavje 2.4.) | T+6 | Produkcija (delujoča platforma z vzpostavljenim CI/CD pipeline + vzpostavljen proces gostovanja); uspešno zaključen POC »Onbording« najmanj ene izbrane informacijske rešitve na novo DevSecOps platformo |
| Izvedbena aktivnost 3. »Konfiguracija in prilagoditev ter implementacija referenčnih DevSecOps procesov« (poglavje 2.5. -2.9.) | T+12 | Prilagoditve vzpostavljene DevSecOps platforme z zahtevami naročnika (2.5. - 2.9.) |
| Izvedbena aktivnost 4. »Migracija obstoječih informacijskih rešitev iz platforme SWARM in Legacy VM« (poglavje 2.10. - 2.11.) | T+12 | Potrjena strategija migracije na podlagi uspešno zaključenega POC |
| Izvedbena aktivnost 5. »Izobraževanje in diseminacija znanja« (poglavje 2.12.) | T+6 | Realizirano izobraževanje |

Referenčna arhitektura aplikacijskih rešitev za DRO, Tehnološke zahteve, arhitekturni koncepti in smernice domorodne oblačne arhitekture, ki  je del razpisne dokumentacije JN-19/2025.

CNCF zagotavlja vendor-nevtralen ekosistem, ki spodbuja uporabo odprtokodnih in interoperabilnih tehnologij za upravljanje sodobnih oblačnih in mikroservisnih arhitektur. Standardizacija pod okriljem CNCF omogoča:

- Neodvisnost od posameznega ponudnika tehnologij in s tem preprečuje t. i. »vendor lock-in«.

- Interoperabilnost in združljivost med rešitvami, kar omogoča fleksibilnost pri izbiri različnih orodij in ponudnikov.

- Podporo za certificirane komponente, ki jih razvijajo in uporabljajo največji svetovni ponudniki IT rešitev, vključno s kontejnerskimi orkestratorji, CI/CD sistemi in varnostnimi orodji.

- Konsistentno in preverjeno metodologijo razvoja in upravljanja kontejnerskih aplikacij, ki omogoča hitrejšo implementacijo in lažje vzdrževanje.

Seznam skupnih gradnikov z opisi je naveden v dokumentu Smernice MDP za razvoj informacijskih rešitev | Izdelki | Portal NIO.

več informacij na povezavi Evidenca aplikacij 42EVA | Izdelki | Portal NIO.

interno razvita aplikacija v APEX tehnologiji.

Seznam skupnih gradnikov z opisi je naveden v dokumentu Smernice MDP za razvoj informacijskih rešitev | Izdelki | Portal NIO.

Po vključitvi DevSecOps platforme DRO-next v produkcijo, začetek predvidoma v letu 2027 za obdobje 12 mesecev.

Ob delavnikih od ponedeljka do petka od 08:00 do 17:00 ure.

Predvidena kvota ur, ki se jo koristi po potrebi za prilagoditve platforme in naročnikovih procesov.

Predvidena kvota ur, ki se jo koristi po potrebi za prilagoditve platforme in naročnikovih procesov.