PREDRAČUN

- Postavka: Vzpostavitev in upravljanje DevSecOps platforme DRO-NEXT, vzpostavitev standardiziranega okolja in enotnih izhodišč za razvoj informacijskih rešitev za DRO / DRO-next in hitrejše uvajanje informacijskih rešitev v produkcijo in podpora upravljanju procesov gostovanja

| Izvedbena aktivnost | Rezultati | Enota (kos/ura) | Količina | Cena/enoto (brez DDV) | Skupaj (brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvedbena aktivnost 1 Izdelava referenčnih arhitektur (2.1-2.2) | Izvajalec pripravi in dobavi celovit koncept arhitekture DevSecOps platforme z upoštevanjem zahtev naročnika ter najboljših praks. Dokumentacija mora vključevati naslednje ključne elemente: - Vizualno (v VISIO formatu) in opisno predstavljen referenčni arhitekturni model, ki prikazuje vse glavne gradnike DevSecOps platforme, njihove vloge in relacije (CI/CD, varnost, multitenancy, infrastruktura). - Opisane varnostne zasnove, ki vključujejo obstoječa naročnikova varnostna preverjanja SAST in DAST nadgrajena z dodatnimi funkcionalnostmi, ki jih določajo splošni varnostni standardi (poglobljena varnostno analizo informacijskih rešitev med izvajanjem, SCA/SBOM in preverjanja konfiguracij), v CI/CD tokovih. - Strategija več nivojske orkestracije informacijskih rešitev (razvoj, test, produkcija) z razdelitvijo virov in pristopom k ločevanju delovnih obremenitev. - Zasnova več nivojske arhitekture, ki omogoča jasno ločene prostore za uporabnike in informacijske rešitve z mehanizmi za upravljanje dostopa. - Načrtovan referenčni DevSecOps proces, z opredeljenimi točkami vključevanja varnostnih pregledov in politike dostopa. - Predlog upravljanje infrastrukture in osnovnih smernic za uporabo infrastrukture kot kode (IaC). - Predlagana struktura vlog in dovoljenj, vezana na CI/CD tokove in upravljanje kode. - Dokument PZI za vzpostavitev platforme DevSecOps, ki med drugim povzema vse zgoraj našteto, v obliki referenčne dokumentacije in arhitekturnega opisa, ki je osnova za nadaljnjo implementacijo. | Kos | 1 |  |  |
| Izvedbena aktivnost 2 Namestitev in vzpostavitev DevSecOps platforme (2.3.) | Izvajalec zagotovi delujočo namestitev DevSecOps platforme na namensko infrastrukturo naročnika (glej pogl. 3.1.), vključno z vsemi osnovnimi komponentami za operativno delovanje v dvo-lokacijskem načinu in pripravo za nadaljnje konfiguracije. Rezultati vključujejo: - Vzpostavljena DevSecOps platforma, nameščena in konfigurirana na dveh fizično ločenih lokacijah (PDC LJ in NIC MB), pripravljena za nadaljnjo CI/CD avtomatizacijo in vključevanje informacijskih rešitev. - Vzpostavljena visoka razpoložljivost (HA) ter osnovni disaster recovery (DR) mehanizmi med lokacijama, vključno s sinhronizacijo ključnih komponent in osnovno avtomatizacijo preklopa. - Pripravljena in povezana infrastruktura, ki vključuje strežniške vire, omrežno povezljivost in varnostne mehanizme za delovanje več najemniškega okolja. - Delujoč sistem za nadzor in opazovanje (monitoring, logiranje), integriran z osnovnimi komponentami platforme in pripravljen za širitev na aplikacijski sloj. - Integracija z obstoječimi sistemi za upravljanje identitet in dostopa, z možnostjo povezave z Active Directory, LDAP ali drugimi standardnimi viri. - Vzpostavljen sistem varnostnih kopij za Kubernetes okolje, ki vključuje nastavitev avtomatiziranega varnostnega kopiranja, z osnovnim časovnim razporedom in testirano obnovljivostjo ključnih komponent v okviru naročnikovega sistema Veeam Kasten Enterprise edition. - Tehnična dokumentacija, ki opisuje nameščeno okolje, osnovne konfiguracije, povezljivost, varnostne nastavitve ter predlog za nadaljnje upravljanje. | Kos | 1 |  |  |
| Izvedbena aktivnost 3 Konfiguracija in prilagoditev ter implementacija referenčnih DevSecOps procesov (2.4. - 2.9.) | Izvajalec mora vzpostaviti in prilagoditi ključne sistemske nastavitve platforme ter postopke gostovanja informacijskih rešitev, pri čemer mora zagotoviti povezljivost z obstoječim informacijskim okoljem naročnika in zagotoviti osnovne CI/CD procese z varnostnimi mehanizmi, vzpostaviti razvojno okolje in vzpostavi okolje za izvajanje delovnih procesov strojnega učenja. Rezultati vključujejo: - Vzpostavljeno Kubernetes okolje, pripravljeno za upravljanje več najemniških informacijskih rešitev in povezano z naročnikovim informacijskim okoljem (vključno z RBAC in temeljnimi varnostnimi politikami). - Vzpostavljeni osnovni CI/CD delovni tokovi za izbrane informacijskih rešitve z implementiranimi obstoječimi naročnikovimi varnostnimi preverjanji v CI/CD proces (avtomatizirana statična analiza kode odložena v Git (SAST), vdorni (PEN) testi), ki se jih v nadaljevanju dopolni z dodatnimi analizami, ki jih določajo splošno priznanimi varnostni standardi na področju EU, ki jih dogovorita naročnik in izvajalec v okviru koncepta arhitekture DevSecOps platforme (Izvedbena aktivnost 1). - Vzpostavljen repozitorij artefaktov. - Migrirani osnovni procesi gostovanja, nadomeščeni z GitOps pristopom, kjer je to primerno, vključno z dokumentiranimi postopki nameščanja in nadzora. - Uvedba temeljnih monitoring mehanizmov, z osnovnimi metrikami in opozorili, ki pokrivajo delovanje infrastrukture, virov in informacijskih rešitev. - Zasnovani postopki optimizacije CI/CD, ki vključujejo standardizacijo in pripravo na razširjanje GitOps metodologije ter avtomatizirana povrnitev v prejšnje stanje. - Izvedena selitev iz SVN izbrane informacijske rešitve v vzpostavljen Git repozitorij podprt z GitOps pristopom, pri čemer zagotovimo revizijsko sledljivost sprememb. - Podprt prehod iz Jenkins okolij v vzpostavljeno rešitev z dokumentiranim pristopom, ki omogoča postopno migracijo. - Vzpostavljen sistem upravljanja incidentov integriran v novo vzpostavljen proces gostovanja in prilagojen novo vzpostavljeni platformi. - Vzpostavljena enotna spletna točka za vstop v proces gostovanja in konfigurirana v skladu z zahtevami naročnika. - Vzpostavljen repozitorij osnovnih IaC modelov, vključenih v GitOps tokove, s prikazanim postopkom samopopravljanja in validacije sprememb. - Vzpostavitev/prilagoditev sistema za centralno vodenje evidenc gostujočih informacijskih rešitev v skladu z zahtevami naročnika. - Izdelan in dokumentiran koncept vzpostavitve razvojnega okolja. - Vzpostavljen portal za razvijalce, skrbnike in upravljalce. - Vzpostavljeno razvojno okolje, ki je integrirano v CI/CD ekosistem. - Izdelane predloge za 10 tipičnih referenčnih arhitektur naročnika. - Izvedena integracija z obstoječimi naročnikovimi podatkovnimi bazami, sistemom za pretočne dogodke Apache KAFKA, MQ sistemi, API prehodi in varnostnimi storitvami. - Vzpostavljeno upravljanje API-jev v okviru platforme. - Vzpostavljena integracija s centralnim dnevniškim sistemom OpenSearch. - Vzpostavljeno okolje za izvajanje delovnih procesov strojnega učenja in izvedena integracija z orodjem za strojno učenje JupyterHub za potrebe SURS. - Vzpostavljen osnovni sistem za spremljanje porabe in obračun, ki vključuje pregled nad porabo po uporabniških organizacijah/informacijskih rešitvah, izvoz podatkov ter uporabniški nadzorni vmesnik. - Dokumentirani postopki za vse izvedene funkcionalnosti, vključno s konfiguracijo, migracijo, varnostnimi nastavitvami, CI/CD politiko in spremljanjem porabe. - Izvedba potrditvene namestitve "Proof of Concept" najmanj ene izbrane informacijske rešitve, ki v celoti izkorišča domorodno oblačno arhitekturo (DRO-next) na novo DevSecOps platformo. | Kos | 1 |  |  |
| Izvedbena aktivnost 4 Migracija obstoječih informacijskih rešitev iz platforme SWARM in Legacy VM (2.10.-2.11.) | Izvajalec mora pripraviti izvedljiv pristop za migracijo izbranih informacijskih rešitev iz obstoječih SWARM in VM okolij na novo DevSecOps platformo ter zagotoviti njihovo nemoteno delovanje v ciljnem Kubernetes okolju. Rezultati vključujejo: - Dokumentirana migracijska strategija za izbrane informacijskih rešitev iz SWARM in VM okolij, ki vključuje prepoznavo zahtev, povezav z zalednimi sistemi in priporočene korake za prilagoditev. - Izvedena migracija vsaj treh primerov informacijskih rešitev iz SWARM in VM okolja, z dokumentiranim postopkom, opaženimi izzivi ter predlogom izboljšav za nadaljnjo migracijo. - Svetovalna podpora in priporočila za refaktoriranje, kjer je to potrebno, vključno z oceno možnosti konteinerizacije in vključevanja v CI/CD tokove. - Testni scenariji in izvedeno testiranje delovanja migriranih informacijskih rešitev, z osnovno validacijo funkcionalnosti, povezljivosti z bazami in integracijami. - Vzpostavljeni osnovni mehanizmi za vzdrževanje migriranih informacijskih rešitev, vključno z usmeritvami za redno posodabljanje, monitoring in varnostna preverjanja. - Zapisnik o migraciji in povzetek naučenih lekcij, ki omogoča naročniku samostojno ali partnersko širitev migracij v prihodnosti. - Izdelava "Generičnih Tehnoloških Zahtev (GTZ)" - navodil za izdelavo informacijskih rešitev, ki se nameščajo na novo vzpostavljeno DevSecOps platformo DRO-next. - PID implementirane DevSecOps platforme DRO-next, vključno s konfiguracijo, migracijo, varnostnimi nastavitvami, CI/CD politiko in spremljanjem porabe. | Kos | 1 |  |  |
| Izvedbena aktivnost 5 Izobraževanje in diseminacija znanja (2.12.) | Izvajalec mora zagotoviti, da bodo vsi ključni uporabniki platforme – notranji skrbniki, zunanji razvijalci in predstavniki državnih organov – imeli dostop do razumljive, uporabne in praktične dokumentacije ter ustreznih oblik usposabljanja. Rezultati vključujejo: - Vzpostavljene vsebine, ki omogočajo izvedbo izobraževanj in samo-izobraževanj. - Pripravljena tehnična in uporabniška dokumentacija, ki opisuje delovanje platforme, DevSecOps prakse in postopke za upravljanje ter uporabo CI/CD in varnostne funkcionalnosti. - Pripravljena in objavljena spletna samo-izobraževanja, s praktičnimi primeri in vsebinami, prilagojenimi različnim profilom uporabnikov (skrbniki / administratorji, razvijalci, uporabniki). - Izvedene praktične delavnice na lokaciji naročnika, v predvidenem številu terminov (3 dni, 3 ponovitve), za tri ciljne skupine: skrbnike / administratorje platforme (interno MDP), zunanje razvijalce in predstavnike državnih organov. - Dokumentirana evidenca o izvedenih usposabljanjih in udeležencih, z možnostjo preverjanja znanja ali potrjevanja opravljenega usposabljanja. | Kos | 1 |  |  |
| Izvedbena aktivnost 6 Upravljanje, svetovanje, podpora (2.13.) | Izvajalec mora zagotoviti organizirano, odzivno in prilagodljivo podporo za nemoteno delovanje platforme ter nuditi svetovanje za tekočo optimizacijo procesov glede na operativne potrebe naročnika. Rezultati vključujejo: - Vzpostavljen in dokumentiran mehanizem podpore, ki zajema postopke za prijavo, klasifikacijo in reševanje incidentov, z definiranimi odzivnimi časi glede na stopnjo kritičnosti. - Operativna razpoložljivost podporne ekipe, skladno z dogovorjenim številom ur na lokaciji naročnika in oddaljeno podporo ter vključenimi kontakti za eskalacije. - Zabeležena izvedba svetovalnih aktivnosti, vključno s pregledi arhitekture, CI/CD procesov in varnostnih mehanizmov, s konkretnimi priporočili in izboljšavami. - Redna spremljava ključnih kazalnikov delovanja platforme, z usmeritvami za optimizacijo obremenitev, stroškov in odzivnosti. - Dokumentirani predlogi za izboljšave ali odpravo ozkih grl, ki izhajajo iz operativnega spremljanja in povratnih informacij uporabnikov. - Letni pregled učinkovitosti podpore in svetovanja, z oceno izkoriščenosti ur in učinkovitosti predlaganih ukrepov. | mesec | 12 |  |  |
| Izvedbena aktivnost 7 Dodatne storitve (2.14.) | Namen dodatnih storitev je zagotavljanje strokovne in operativne podpore naročniku pri nadaljnjem razvoju in prilagajanju platforme ter uvajanju izboljšav glede na potrebe in tehnološki napredek. Rezultati vključujejo: - Na voljo svetovalne ure za arhitekturo in načrtovanje, ki jih naročnik po potrebi porabi za usklajevanja, konceptualna vprašanja, pripravo tehničnih odločitev ter oceno variant rešitev. - Izvedene ad-hoc ali načrtovane inženirske storitve, ki vključujejo dodatne implementacije, konfiguracije, integracije ali prilagoditve funkcionalnosti platforme. - Možnost postopnega uvajanja novih komponent, nadgradenj ali širitev (npr. dodatni varnostni mehanizmi, podporne storitve za AI obremenitve, več nivojski CI/CD). - Sproten vpis in potrjevanje opravljenih storitev, vključno z delovnimi nalogi, dnevniki dela ali poročili, v naročnikovi aplikaciji Maximo. | ura | 4000 |  |  |
| Skupaj izvedbene aktivnosti 1-7 |  |  |  |  | € |
| DDV |  |  |  |  | € |
| Skupaj z DDV |  |  |  |  | € |

- Postavka: LICENCE IN NAROČNINE

| Licence / naročnine‍ | Količina | Cena/ enoto (brez DDV) | Količina x cena (brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- |
| Naročnina na Enterprise Kubernetes platformo (do 2 socketa ali do 128 jeder), podpora 8x5, 2 leti Naziv licence: | 20 strežnikov | ‍ | ‍ |
| Naročnina za orodja za aplikacijsko integracijo in modernizacijo, podpora 8x5, 2 leti Naziv licence: | 30 jeder | ‍ | ‍ |
| Naročnina za standardizirano razvojno-inženirsko okolje za aplikacijsko modernizacijo, podpora 8x5, 2 leti Naziv licence: | 70 uporabnikov | ‍ | ‍ |
| Naročnina za avtomatizacijsko platformo za upravljanje infrastrukture in informacijskih sistemov, podpora 8x5, 2 leti Naziv licence: | ‍100 upravljanih naprav (ang. Managed Nodes) | ‍ | ‍ |
| Naročnina za varen enterprise artefact repozitorij (on-prem), enterprise/pro, 2 leti Naziv licence: | 1 instanca |  | ‍ |
| Skupaj licence in naročnine | ‍ | ‍ | € |
| DDV | ‍ | ‍ | € |
| Skupaj z DDV |  |  | € |

| Skupna ponudbena cena (C) | Stroški |  |
| --- | --- | --- |
| Skupaj (brez DDV) | Postavka 1: Vzpostavitev in upravljanje DevSecOps platforme DRO-next, vzpostavitev standardiziranega okolja in enotnih izhodišč za razvoj informacijskih rešitev za DRO / DRO-next in hitrejše uvajanje informacijskih rešitev v produkcijo in podpora upravljanju procesov gostovanja + Postavka 2: Licence in naročnine | € |
| DDV |  | € |
| Skupaj z DDV |  | € |

Po vključitvi DevSecOps platforme DRO-next v produkcijo, predvidoma v letu 2027 za obdobje 12 mesecev.

Predvidena količina