- PRILOGE OD D/1 DO D/8

Navodila za izpolnjevanje obrazcev »PONUDBA« in »PONUDBENI PREDRAČUN«:

Ponudnik mora izpolniti in podpisati priložena obrazca »PONUDBA« in »PONUDBENI PREDRAČUN)«. Pri tem mora upoštevati količine iz ponudbenega predračuna. Cena na enoto in skupna vrednost se računata in vpisujeta v EUR brez DDV, in sicer na največ dve decimalki. Ponujena cena mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške …).

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. V vsako postavko v predračunu mora vpisati ceno na enoto in skupno ceno. Kakršnokoli napako v objavljenem predračunu s količinami (napačna količina, enota mere, formula, blokada ...) lahko odpravi izključno naročnik, ponudnik pa ga je na napako, ki jo odkrije, dolžan opozoriti preko portala javnih naročil. Če v ponudbi predloženem predračunu posamezna postavka ni cenovno ovrednotena, lahko naročnik v skladu z ZJN-3 od ponudnika zahteva pojasnilo, pri čemer ponudniku ne bo dovoljeno kakorkoli popravljati ali dopolnjevati ponudbenega predračuna.

Ponudnik/izvajalec ne more uveljaviti naknadnih stroškov ali podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne dokumentacije za tiste dele predmeta pogodbe, ki v dokumentaciji morebiti niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih, glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo, izvajalec kot strokovnjak na svojem področju, lahko predvidel.

PRILOGA D/1

PONUDBA

| Številka ponudbe: | ______________________ |
| --- | --- |
| Ponudnik: | ____________________________________________________________ |

Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo

PONUDBO

| Dobava energetskih transformatorjev moči 40 MVA (v EUR brez DDV) | ______________________ EUR |
| --- | --- |
| Garancijski rok | 3 leta + _______ let |

| Veljavnost ponudbe | ______________________________ |
| --- | --- |

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

PONUDBENI PREDRAČUN

Dobava energetskih transformatorjev moči 40 MVA

A. ENERGETSKI TRANSFORMATORJI - DOBAVA

| Št. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) (brez DDV) | Skupna cena (EUR) (brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dobava trinavitnega energetskega transformatorja 110/21/10,5 kV, YNyn6 (d5), moči 40 MVA, kompletno z vso opremo po zahtevah iz poglavja B. Splošni tehnični pogoji, poglavja C. Posebni tehnični pogoji in poglavju D. Tabeli tehničnih podatkov, točka 2. | komplet | 4 |  |  |
|  | Višinski varovalni sistem na pokrovu transformatorja (sidriščne točke z očesi) | komplet | 4 |  |  |
|  | Priprava ocevja hladilnega sistema transformatorja za naknadno dogradnjo toplotnega izmenjevalca za izkoriščanje odpadne toplote | komplet | 4 |  |  |
|  | Priprava transformatorja za naknadno dogradnjo sistema »on-line« DGA monitoringa | komplet | 4 |  |  |
|  | Vgradnja optičnih senzorjev za merjenje temperature navitja (2x VN stran + 2x NN stran), ožičeno do signalne omare | komplet | 4 |  |  |
|  | SKUPAJ (pozicija A1 do A5) |  |  |  |  |

B. ENERGETSKI TRANSFORMATORJI - MONTAŽA

| Št. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) (brez DDV) | Skupna cena (EUR) (brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Transport in transportno zavarovanje transformatorja iz točke A1 do mesta vgradnje | komplet | 4 |  |  |
|  | Kompletna postavitev transformatorja iz točke A1 na gradbeno pripravljen AB temelj v RTP | komplet | 4 |  |  |
|  | Montažno zavarovanje | komplet | 4 |  |  |
|  | Nadzor nad montažo | komplet | 4 |  |  |
|  | Tovarniška prevzemna preizkušanja (FAT) | komplet | 4 |  |  |
|  | Prevzemna preizkušanja na objektu (SAT) | komplet | 4 |  |  |
|  | Izdelava dokazila o zanesljivosti | komplet | 4 |  |  |
|  | Tehnična dokumentacija za vso dobavljeno opremo po posameznih sklopih (fazah) iz poglavja B, Splošni tehnični pogoji, točka 8 | komplet | 4 |  |  |
|  | Izdelava dokumentacije za obratovanje in vzdrževanje | komplet | 4 |  |  |
|  | Šolanje naročnikovega osebja pri proizvajalcu in na objektu vgradnje 5 oseb/ 1 dan | komplet | 4 |  |  |
|  | Končni pregled po opravljeni montaži, sodelovanje pri STP | komplet | 4 |  |  |
|  | Ostalo (navesti oz. priložiti kot prilogo) | komplet | 4 |  |  |
|  | SKUPAJ (pozicije B1 do B12) |  |  |  |  |

C. REKAPITULACIJA

| Št. | Opis | Skupna cena (EUR) |
| --- | --- | --- |
| C 1. | Energetski transformatorji – dobava (poz. A6) |  |
| C 2. | Energetski transformatorji – montaža (poz. B13) |  |
| C 3. | SKUPNA CENA ZA DOBAVO IN MONTAŽO ENERGETSKIH TRANSFORMATORJEV 110/20 kV (brez DDV) (poz. C1 + C2) |  |

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

PRILOGA D/2

Izpolnjen in podpisan ESPD

(v skladu s podtočko 2, točke 23 dokumentacije)

PRILOGA D/3

Akt o skupnem nastopanju

(v skladu s podtočko 3, točke 23 dokumentacije)

(ponudnik predloži v primeru nastopa s skupnim partnerjem)

PRILOGA D/4

Potrdila o nekaznovanosti

(v skladu s podtočko 4, točke 23 dokumentacije JN)

PRILOGA D/5

eS.BON, S.BON-1 obrazec in/ali potrdila bank in potrdilo o bonitetni oceni

(v skladu s podtočko 5, točke 23 dokumentacije JN)

PRILOGA D/6

Izjavi o skladnosti, poročilo o tipskem preizkusu, tabele ali diagrami vrednosti dovoljene preobremenitve transformatorja, prospekti, tehnični opis, merske skice in druga tehnična dokumentacija, dokazilo neodvisne strokovne inštitucije o doseganju zahtevanega razreda čistosti, podatki o izvedenih meritvah prašnih delcev v proizvodnih prostorih, atest zrakotesnosti objekta, atest - meritev temperature in relativne vlažnosti proizvodnega prostora,

vse v skladu z zahtevami iz te točke

(v skladu s podtočko 6, točke 23 dokumentacije)

PRILOGA D/7a

SEZNAM REFERENC PROIZVAJALCA

(v skladu s 7. a) podtočko, točke 23 dokumentacije JN)

PRILOGA D/7b

_________________________________

(naziv potrjevalca reference)

_________________________________

(naslov potrjevalca reference)

_________________________________

(pošta in naziv pošte potrjevalca reference)

REFERENČNO POTRDILO ZA PONUDNIKA

Izjavljamo, da nam je družba

__________________________________________________________________________

dobavila energetski(e) transformator(je) (moči 40 MVA ali več in napetosti najmanj 110 kV/SN), ki je(so) že vgrajen(i) v elektrogospodarski objekt in uspešno obratuje(jo):

| Št. | Številka, predmet pogodbe | Količina | Tip, moč in napetost transformatorja | Datum začetka obratovanja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____________________________________,

tel.: _________________ in e-mail _____________________________________________.

Dobavo in izvedbo posla je navedena družba opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno dogovorjenem roku.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik ELEKTRO GORENJSKA, d.d. pravico, da preveri to referenco.

Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference:

___________________                     		žig                	____________________________

(Kraj in datum)                                                                 		(podpis potrjevalca reference)

PRILOGA D/8

OSNUTEK POGODBE

Naročnik:

ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj, ki ga zastopa predsednik uprave dr. Ivan Šmon, MBA

ID številka za DDV: SI 20389264

matična številka: 5175348000

in

Dobavitelj (tudi izvajalec):

_____________________________, ________________, ki ga zastopa _______________

ID številka za DDV: SI ______________

matična številka: ________________

sklepata

POGODBO št. JN25-027

DOBAVA ENERGETSKIH TRANSFORMATORJEV

UVODNA DOLOČBA

- člen

Naročnik je izvedel javno naročilo, ki ga je dne _____ objavil na slovenskem portalu za javna naročila (št. objave __) in dne _____ na TED (št. objave __). Dobavitelj je bil kot najugodnejši ponudnik izbran na podlagi Odločitve o oddaji naročila, št. ____ z dne ____, ki je postala pravnomočna ______.

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet te pogodbe obsega dobavo (vključno s prevozom in postavitvijo na temelje)  energetskih transformatorjev ter druge storitve, v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN25-027 (v nadaljevanju: dokumentacija JN), specifikacije del (ponudbenih predračunov) in tehnično dokumentacijo (dokumentacija za razpis (DZR), št. 9523/25, št. načrta 9523-6E1, november 2025) in ponudbo dobavitelja št. ___ z dne ___ (v nadaljevanju: dobava TR, lahko tudi le TR).

Obrazec Ponudbe dobavitelja (PRILOGA D/1) št. ___ z dne ______ je priloga te pogodbe.

Naročnik bo na podlagi te pogodbe naročil najmanj 50 % skupne količine TR, navedenih v ponudbenem predračunu. Za naročilo preostale skupne količine (nad 50 %) naročnik ne prevzema odškodninske odgovornosti, če ne bo v celoti realizirana.

Dobavitelj je dolžan znotraj pogodbenih del zagotoviti tudi tiste dodatne storitve, ki niso izrecno navedene v projektni dokumentaciji, so pa potrebne za varno in popolno funkcionalno delovanje predmeta javnega naročila.

Dobavitelj s podpisom pogodbe potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na izvedbo predmeta naročila, na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi ali pogodbeno ceno. Dobavitelj se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne ne-seznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.

Ker bo za izvajanje del potreben odklop električne napetosti ali izvedba del zaščite s strani naročnika, bo naročnik dobavitelju vsakokrat izdal pisno dovoljenje za delo. Brez takega dovoljenja dobavitelju ni dovoljeno pričeti z deli. V primeru, da dobavitelj kljub temu izvaja dela, naročnik nima nobene odgovornosti v primeru kakršne koli nezgode ali škode.

TRAJANJE POGODBE

- člen

Pogodba se bo sklenila za določen čas, z veljavnostjo od podpisa pogodbe do 31. 12. 2030 oziroma do zaključka vseh naročil, ki so bila v skladu s to pogodbo, dana dobavitelju do poteka tega obdobja.

POGODBENA VREDNOST

- člen

Naročnik in dobavitelj sta sporazumna, da znaša ocenjena pogodbena vrednost v EUR brez DDV, skladno s ponudbenim predračunom dobavitelja, __________ EUR. DDV se obračuna po veljavni zakonodaji.

Cena je določena tako, da vsebuje vse stroške dobave do končnega prevzema posameznega naročila TR (material, prevoz, zavarovanje, vse storitve idr.), tudi stroške garancijskega vzdrževanja, razen DDV. Vse stroške oziroma plačila, ki jih cena iz ponudbenega predračuna ne vključuje, vendar so – posredno ali neposredno – potrebni za izpolnitev obveznosti dobavitelja po tej pogodbi, je dolžan plačati dobavitelj oziroma bremenijo izključno dobavitelja.

Cene/enoto so za naročilo ob podpisu pogodbe fiksne, za ostala naročila se cene spremenijo v skladu z določbami te pogodbe (6. člen). Cena (P0) se lahko na predlog naročnika zmanjša, če se bistveno spremenijo razmere na trgu, zaradi česar bi naročnik predmet pogodbe pri istem ali drugem ponudniku/dobavitelju, z novim JN lahko kupil po nižji ceni. V primeru, da pogodbeni stranki ne dosežeta dogovora o novi, nižji ceni/enoto, ima naročnik pravico, da odstopi od te pogodbe brez kakršne koli odškodninske odgovornosti ali dolžnosti povračila kakršnih koli stroškov s strani dobavitelja.

Naročnik ne bo priznal dodatnih stroškov zaradi morebitnega daljšega delovnega časa ali dela ob dela prostih dnevih, prav tako ne bo priznal čakalnih ur zaradi slabega vremena ali neodobrenih izklopov VN/SN naprav.

Dobavitelj ne more uveljaviti naknadnih stroškov ali podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne dokumentacije JN za tiste dele predmeta pogodbe, ki morebiti v dokumentaciji JN niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih, glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo JN, dobavitelj kot strokovnjak na svojem področju, lahko predvidel.

PLAČILNI POGOJI

- člen

Dobavitelj bo opravljene storitve zaračunaval po sistemu fiksnih cen po enoti (ob posameznem naročilu), navedeni v tej pogodbi ali preračunani v skladu s PRILOGO G. Obračun dobave se bo vršil po realiziranih stopnjah gotovosti, in sicer:

- obračun do višine 90 % vrednosti posameznega naročila, ki se obračuna po realiziranih stopnjah gotovosti transformatorjev na osnovi zapisnika o ugotovljeni stopnji gotovosti na medfaznih kontrolah (9. člen pogodbe),

- 10 %  vrednosti posameznega naročila bo naročnik plačal po obojestranskem podpisu zapisnika o dokončnem prevzemu (15. člen te pogodbe) in ko bo predložena garancija za odpravo napak v garancijskem roku.

Naročnik bo opravljene storitve plačeval po izstavljenih in potrjenih mesečnih situacijah dobavitelja (ki jih bo izstavljal do 5. dne v mesecu za pretekli mesec) za dejansko opravljeno delo ter dobavljene in vgrajene materiale.

Naročnik je dolžan vse izstavljene račune plačati v roku 30 dni od dneva izdaje računa. Na računu mora biti obvezno navedena številka te pogodbe oziroma naročilnice. V primeru zamude pri plačilu, ima izvajalec za čas zamude pravico obračunati zakonske zamudne obresti.

Za vsa predčasna plačila, ki so predhodno dogovorjena med naročnikom in dobaviteljem, naročnik obračuna 10 % kasaskonto po letni obrestni meri. Naročnik ima pravico, da brez obrazložitve odkloni predčasno plačilo. V primeru predčasnega plačila naročnik računa ne bo plačal prej, kot v roku 10 dni od prejema računa. V primeru spremembe obrestnih mer na trgu si naročnik pridržuje pravico do spremembe obrestne mere pri obračunu kasaskonta, o čemer bo naročnik pisno obvestil izvajalca.

Če se naročnik ne bo v celoti ali delno strinjal z izstavljenim računom, ga mora v petnajstih dneh po prejemu pisno in z obrazložitvijo v celoti ali delno zavrniti, dobavitelj pa je dolžan izstaviti nov račun z novim datumom. Nov plačilni rok prične teči z dnem izstavitve novega računa. Če dobavitelj v  roku iz 1. stavka tega odstavka ne prejme naročnikove pisne zavrnitve z navedbo razlogov za zavrnitev, se šteje, da je račun s tem dnem v celoti potrjen. Naročnik je v tem primeru dolžan račun plačati v roku, navedenem v IV. odstavku tega člena.

Dobavitelj svojih terjatev iz te pogodbe ne sme prenesti na tretje osebe, razen v primerih, kot je to dogovorjeno za podizvajalce ali če naročnik s tem predhodno soglaša.

- člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da podpis pogodbe že predstavlja naročilo dveh TR. Kot pogodbena vrednost velja cena iz ponudbenega predračuna (P0).

Nadaljnje dobave bodo izvedene na podlagi posebnega naročila naročnika, ki bo poslano na e-naslov predstavnika dobavitelja po tej pogodbi (28. člen). Način izračuna cene za vsa nadaljnja naročila je razviden iz PRILOGE G. Tako določena cena za TR je za celotno obdobje dobave po posameznem naročilu fiksna. Vmesne zahteve po spremembi cen (v času izvrševanja posameznega naročila), se ne upoštevajo.

Ko bodo izpolnjeni pogoji za določitev cene, kot je to navedeno v PRILOGI G, pogodbeni stranki skleneta aneks k tej pogodbi (predlog aneksa je priloga in sestavni del PRILOGE G).

DOBAVNI ROK

- člen

Rok dobave naročnik določi v vsakokratnem naročilu in ne sme biti daljši od 24 mesecev od prejema naročila.

Končni rok za dobavo se lahko podaljša v naslednjih primerih:

- če naročnik ne bo mogel zagotoviti nemotenega napajanja odjemalcev zaradi preklopa iz starega stikališča na novega, zaradi česar bi lahko prišlo do motenj pri odjemu oz. dobavi električne energije,

- zaradi nepredvidljivih fizičnih razmer, pod pogojem, da so bile pravočasno javljene naročniku,

- zaradi zamud, ovire ali preprečitve, ki jih povzroči ali se jih lahko pripiše naročniku, osebju naročnika ali drugim naročnikovim razlogom,

- zaradi nepredvidljive zamude, ovire ali preprečitve, ki jih povzročijo državni organi (npr. soglasja in dovoljenja za dostopne poti, zapora cest, železniške proge itd.), pri čemer se naročnik takšni zamudi, oviri ali preprečitvi ni mogel izogniti,

- če naročnik ustavi dela iz razlogov, ki so v sferi naročnika,

- zaradi dogodkov, ki so posledica višje sile,

- iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljšanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca,

- iz katerega koli drugega razloga, določenega v tej pogodbi.

Če izvajalec meni, da je upravičen do podaljšanja končnega roka za izvedbo del, mora o tem obvestiti naročnika v 15 dneh po tem, ko se je zavedel ali bi se moral zavesti dogodka ali okoliščin, na podlagi katerih je po pogodbi mogoče podaljšati končni rok za izvedbo del.

V obvestilu iz prejšnjega odstavka mora izvajalec opisati dogodek ali okoliščine, ki so razlog za podaljšanje končnega roka za izvedbo del.

V primeru nastopa okoliščin iz tretjega odstavka tega člena se rok za dokončanje del podaljša za toliko časa, kolikor so trajale okoliščine, ki so povzročile nastanek pravice do podaljšanja roka.

KRAJ VGRADNJE IN DOBAVE TRANSFORMATORJEV

- člen

Kraj dobave in vgradnje so posamezne razdelilne transformatorske postaje (RTP), kot je to določeno v DZR. Dobavitelj je dolžan pred dobavo TR opraviti ogled objekta in dostopne poti.

Ob dobavi se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik dobavitelja in naročnika.

Dobavitelj je dolžan obvestiti naročnika najkasneje 15 dni pred posamezno dostavo opreme o:

- načinu dostave,

- količini in obsegu poslane opreme,

- točnem datumu in času dostave.

Naročnik je dolžan ustrezno pripraviti temelj na objektu za montažo TR.

Dobavitelj mora vso opremo pripraviti v skladu z zahtevami DZR. Naročnik za transport in transportno zavarovanje ne bo priznaval nobenih dodatnih stroškov. Dobavitelj je dolžan sam poskrbeti za razkladanje opreme. Razkladanje poteka v prisotnosti obeh pogodbenih strank oz. njunih predstavnikov. Oprema, za katero se zapisniško ugotovi, da je poškodovana ali pomanjkljiva, se šteje za nedobavljeno.

Embalažo po montaži odpelje dobavitelj, razen če se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače.

KONTROLA V TOVARNI PROIZVAJALCA (FAT)

- člen

Naročnik ima pravico, da sam oziroma lahko tudi  preko pooblaščenih predstavnikov, kontrolira kvaliteto vseh osnovnih materialov in sklopov, ki bodo uporabljeni pri izdelavi transformatorja.

Predstavnik naročnika ima pravico in dolžnost, da prisostvuje vsem tovarniškim preizkusom TR, ki je predmet dobave, dobavitelj pa je dolžan, da obvesti naročnika o datumu preizkušanja najmanj osem dni prej.

Naročnik ima tudi pravico sodelovati pri obveznih medfaznih kontrolah izdelave transformatorja, posebno pa sledečih fazah izdelave:

- končna faza izdelave transformatorskega jedra,

- končna faza izdelave navitja,

- montaža aktivnega dela,

- kontrola priprav površin pred nanašanjem osnovnih premazov antikorozijske zaščite.

O opravljeni medfazni kontroli se sestavi zapisnik z ugotovitvami, vključno z navedbo ugotovljene stopnje gotovosti.

Če naročnik na podlagi rezultatov pregleda, nadzora ali preizkusa ugotovi, da je katerakoli oprema, vgrajeni material ali izvedeno delo pomanjkljivo ali v nasprotju s pogodbo, lahko tako opremo, material ali izvedeno delo zavrne in o tem takoj obvesti dobavitelja. Dobavitelj mora napako takoj odpraviti in zagotoviti, da zavrnjeni del ustreza pogodbi. Če naročnik zahteva ponovne preizkuse takšne opreme, materialov ali izvedbe del, se morajo preizkusi ponoviti na enak način in pod enakimi pogoji.

V primeru, da je tovarniški prevzem neuspešen, ga je treba ponoviti. V primeru, da je tovarniški prevzem tudi v drugem poizkusu neuspešen, ima naročnik pravico to pogodbo odpovedati brez odpovednega roka.

Če se predstavnik naročnika ne udeleži preizkusov, a je bil pravočasno o njih obveščen, se šteje,  da je posamezna faza izdelave uspešno pregledana. Dobavitelj je dolžan naročniku posredovati rezultate o opravljenih preizkusih, ne glede na to, ali je predstavnik naročnika prisostvoval tem preizkusom ali ne.

Garancija po tej pogodbi ne bo zmanjšana niti izključena s tem, če predstavnik naročnika ni prisostvoval medfaznim kontrolam in preizkusom ob izdelavi transformatorja.

Vsi stroški, nastali v zvezi s potrebnimi kontrolami, ponovitvami preizkusov, prevzemi in preizkušanji (vključno z vsemi morebitnimi ponovitvami, pred prvo dobavo ali kasnejše), stroški prevoza, namestitve delavcev naročnika in stroški pooblaščene strokovne inštitucije, so stroški dobavitelja.

TERMINSKI PLAN

- člen

V roku 45 dni od podpisa pogodbe oz. od prejema posameznega naročila je dobavitelj dolžan naročniku izročiti detajlni terminski plan izdelave TR, v katerem tudi določi, v katerem mesecu bo izvedel FAT. Terminski plan mora biti za vsako zaključeno tehnično celoto razdeljen na toliko aktivnosti, da bodo jasno razvidne faze, ki bistveno vplivajo na končni rok izdelave in termini faz izdelave najbolj kritičnih elementov, ki bodo morebitni predmet vmesne kontrole naročnika.

ZAVAROVANJE IN ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

- člen

Dobavitelj mora zavarovati svojo odgovornost pri izvedbi del po tej pogodbi. V primeru, da pride do škode pri izvedbi pogodbenih obveznosti po odgovornosti dobavitelja, mora dobavitelj na svoje stroške nadomestiti, popraviti ali postaviti in dovršiti dela, ki morajo biti opravljena v skladu s pogodbenimi dokumenti in navodili naročnika.

Dobavitelj ravno tako odgovarja za vso škodo na prometni infrastrukturi, okolici objekta ter na delih, ki jo je povzročil ob izvajanju pogodbenih obveznosti. Dobavitelj odgovarja tudi za vso škodo, nastalo tretjim osebam, ki jo je povzročil.

Dobavitelj je odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo povzroči med izvrševanjem pogodbenih obveznosti ter za vso škodo, ki bi nastala naročniku na napravah zaradi napak, nedelovanja ali nepravilnega delovanja predmeta pogodbe, v skladu s splošnimi načeli odškodninske odgovornosti, če jo povzroči iz lahke malomarnosti. Dobavitelj za neposredno škodo, ki jo utrpi naročnik, odgovarja do višine trikratnika vrednosti posameznega naročila. Omejitev odgovornosti ne velja za škodo, povzročeno naklepno ali iz hude malomarnosti.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da je dobavitelj odgovoren tudi za morebitno posredno škodo (izpad sistema ali motnje v sistemu in s tem posledično izguba dohodka ali dobička naročnika, zahtevki poslovnih partnerjev oziroma odjemalcev zaradi zamude ali neizpolnitve obveznosti iz te ali drugih pogodb ipd.), ki bi naročniku nastala zaradi kršitve pogodbenih obveznosti po tej pogodbi ali v povezavi s to pogodbo, ali zaradi zamude, napak, nedelovanja ali nepravilnega delovanja predmeta te pogodbe, vendar le v primeru, če je dobavitelj škodo povzročil iz lahke malomarnosti. Dobavitelj za posredno škodo, ki jo utrpi naročnik, odgovarja do višine vrednosti posameznega naročila. Če dobavitelj posredno škodo povzroči naklepno ali iz hude malomarnosti, navedena omejitev odškodnine ne velja.

ZAVRNITEV PREVZEMA TRANSFORMATORJA

- člen

Naročnik lahko prevzem TR zavrne v primeru, če pri meritvah ob tovarniškem prevzemu pride do naslednjih odstopanj od vrednosti, katere je ponudnik navedel v tabeli tehničnih zahtev (v nadaljevanju: garantirane vrednosti), ki je sestavni del te pogodbe:

- če katera od izgub preseže garantirano vrednost za več kot 15 %,

- če skupne izgube presežejo garantirano vrednost za več kot 10 %,

- če kratkostična napetost odstopa od garantirane vrednosti za več kot ±7,5 % ali

- če je jakost hrupa višja za več kot 3 dB od garantirane vrednosti.

V primeru, če se odstopanj od garantiranih vrednosti ne da odpraviti s popravilom ali modifikacijo transformatorja, naročnik lahko prevzem TR zavrne in lahko odpove pogodbo brez odpovednega roka.

ODŠKODNINA ZA IZGUBE IN HRUP

- člen

Če naročnik, kljub odstopanju karakteristik od garantiranih vrednosti, transformator prevzame, je upravičen do odškodnine zaradi odstopanja. Odškodnina se izračuna za življenjsko dobo transformatorja 30 let po naslednjem ključu:

- 13.500,00 EUR za vsak dodatni kW nad garantiranimi vrednostmi za izgube kratkega stika,

- 40.500,00 EUR za vsak dodatni kW nad garantiranimi vrednostmi za izgube praznega teka.

Odškodnine za odstopanje od garantiranih vrednosti so omejene na maksimalno 10 % pogodbene vrednosti posameznega naročila (brez DDV).

Zaradi vrednosti, ki bi bile nižje od garantiranih, dobavitelj ni upravičen do dodatnega plačila.

Poleg odškodnine za odstopanja izgubnih karakteristik je naročnik upravičen tudi do odškodnine zaradi prekoračitve nivoja jakosti hrupa. Za prekoračitev garantiranih vrednosti znaša odškodnina za vsak dB prekoračitve 1,5 % pogodbene vrednosti posameznega naročila (brez DDV).

Znesek odškodnine po tem členu se obračuna pri plačilu računa (račun se zmanjša za znesek odškodnine).

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

- člen

Dobavitelj mora v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe oz. od prejema posameznega naročila predati naročniku vse potrebne načrte z določenimi glavnimi gabaritnimi merami, težami in glavnimi podatki izvedbe, detajlne električne sheme, vezne in merske skice instrumentov in komandnih naprav z oznakami priključkov za napajanje pomožnih naprav ter komandnih omaric, signalizacije, zaščite itd., ki so potrebni projektantom za izdelavo shem delovanja.

Dobavitelj bo ob dobavi transformatorja dolžan predati naročniku navodila za upravljanje, vzdrževanje in remont, kakor tudi tipske teste o vgrajenem materialu, ki so zahtevani v tehnični dokumentaciji. Dobavitelj bo pred dobavo posameznega transformatorja dostavil naročniku opis izvršene antikorozijske zaščite. Navodila morajo vsebovati vse potrebne podatke o upravljanju in vzdrževanju, kakor tudi o razstavljanju za redni in generalni remont.

Vsa navedena dokumentacija in načrti morajo biti izdelani in predani naročniku v pisni in elektronski obliki v štirih izvodih ter v slovenskem jeziku.

DOKONČNI PREVZEM

- člen

Dokončni prevzem posameznega TR se izvede na objektu, ko bo TR postavljen na temelj, in ko bodo uspešno izvedena vsa ustrezna preizkušanja ter predložena vsa dokumentacija in garancija za odpravo napak v garancijskem roku. O prevzemu bo izdelan zapisnik, ki ga podpišejo predstavniki obeh pogodbenih strank.

Podpisan zapisnik o dokončnem prevzemu je podlaga za izstavitev računa za plačilo 10 % pogodbene vrednosti posameznega naročila (v skladu s 5. členom te pogodbe).

GARANCIJA ZA BREZHIBNO DELOVANJE IN ANTIKOROZIJSKO ZAŠČITO

- člen

Dobavitelj daje naročniku naslednjo garancijo:

- za brezhibno delovanje transformatorja: ____  (najmanj 3) leta od dneva dokončnega prevzema (15. člen te pogodbe),

- desetletno garancijo za celotno antikorozijsko zaščito, ki teče od dneva dokončnega prevzema TR (15. člen te pogodbe).

SERVISIRANJE IN ODPRAVA NAPAK

- člen

Dobavitelj oz. njegov izvajalec servisnih storitev se obvezuje vršiti servisiranje, kakor tudi odpraviti vse napake oz. pomanjkljivosti v času trajanja garancijskega roka. Vse odprave napak, ki so posledica napak opreme ali slabe antikorozijske zaščite, so za naročnika brezplačne.

Naročnik je dolžan takoj obvestiti predstavnika dobavitelja o napaki, da se čim prej ugotovi vzrok napake oz. okvare. Rok odziva dobavitelja za izvršitev servisa oziroma odprave napake je največ 24 ur od prejema pisnega (navadna ali e-pošta) ali faksiranega obvestila naročnika. Dobavitelj je dolžan odpraviti pomanjkljivosti in nepravilnosti najkasneje v roku desetih dni od pisno podane reklamacije naročnika. V primeru neodprave napak ali nedokončanje preostalega dela v primernem časovnem obdobju ima naročnik pravico, da izvede vsa potrebna dela sam ali po tretji osebi, na stroške dobavitelja.

V primeru, da bi bilo v garancijski dobi potrebno zamenjati kakšen del, je garancija zanj do konca garancijskega roka za transformator, podaljšana za 12 mesecev.

Dobavitelj oz. njegov izvajalec servisnih storitev se obvezuje izvršiti servisiranje in odpraviti eventualne napake na dobavljenem transformatorju tudi izven garancijskega roka. Odzivni čas in rok odprave napak je enak rokom v času garancijske dobe. V tem primeru vsi nastali stroški bremenijo naročnika.

Dobavitelj oz. njegov izvajalec servisnih storitev se obvezuje, da bo imel na razpolago vse rezervne dele v času življenjske dobe transformatorja po tovarniških cenah.

Za izvajanje servisnih storitev na dobavljenem transformatorju je pooblaščeni izvajalec: ____________________________________________ (ime in naslov izvajalca servisnih storitev).

Dobavitelj se obvezuje, da bo še eno leto po poteku garancijske dobe brezplačno odpravil skrite napake v dobavljenem transformatorju.

ODGOVORNOST ZA PREVZETI OBSEG DOBAV

- člen

Dobavitelj prevzema popolno odgovornost in riziko za dobave, dogovorjene s to pogodbo od datuma začetka dobav do datuma dokončnega prevzema (15. člen te pogodbe), ko riziko preide na naročnika. Če med zgoraj določenim obdobjem pride do izgube ali škode na transformatorju, ki predstavlja predmet pogodbe, mora dobavitelj popraviti tako izgubo ali škodo tako, da bodo dobave dogovorjene s to pogodbo ustrezale pogodbenim določilom.

SPLOŠNE OBVEZNOSTI IN JAMSTVA DOBAVITELJA

- člen

Dobavitelj se obvezuje, da:

- bo izvedel prevzete dobave in storitve v skladu s tehničnimi razpisnimi pogoji, ponudbo, pravili stroke, veljavnimi predpisi in standardi ter z uporabo materialov zahtevane kvalitete, ki ustrezajo veljavnim standardom in imajo predpisano a-testno dokumentacijo,

- bo naročniku pravočasno dostavil vso dokumentacijo, skladno z DZR, in ki je zahtevana v tehničnih razpisnih pogojih (ta dokumentacija je pogoj za uspešen prevzem TR po tej pogodbi),

- je odgovoren za kvaliteto in funkcionalno pravilnost prevzetih dobav in je dobave dolžan  opraviti strokovno in ne sme povzročiti škode naročniku. Vsi stroški, ki bi nastali iz tega naslova, so stroški dobavitelja.

- izvršil vse pogodbene dobave gospodarno v korist naročnika in da bo storil vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni,

- je dolžan omogočiti naročniku stalen nadzor nad dobavami, kontrolo nad količino in kakovostjo izvedenih dobav,

- strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi storitvami in dobavami,

- bo pri izvedbi del, opredeljenih s to pogodbo in predmetno dokumentacijo, upošteval okoljevarstvene predpise, uredil vse potrebno za dovoz in odvoz opreme in odpadnega materiala na/z gradbišča/trase oz. objekta ter upošteval predpise glede obremenitve cest in poti ter predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki ter ostale okoljevarstvene predpise,

- bodo vsi delavci, ki bodo izvajali dela na podlagi te pogodbe, izpolnjevali vsakokratne morebitne zdravstvene ukrepe za zajezitev širjenja okužb nalezljivih bolezni.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Naročnik se obvezuje:

- sodelovati z dobaviteljem s ciljem, da se pogodbene dobave izvršijo pravočasno,

- pravočasno izgraditi ustrezne temelje, na katerih bo postavljen TR,

- zavarovati gradbišče oziroma območje dela,

- pravočasno obvestiti dobavitelja o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih dobav in njihovo realizacijo,

- izvrševati svoje plačilne obveznosti v skladu s pogodbo.

NADZORSTVO NAROČNIKA

- člen

Za strokovni nadzor izvedbe celotne dobave bo poskrbel naročnik. Predstavnik naročnika veljavno zastopa naročnika pri prevzemu opreme.

Predstavnik naročnika nadzoruje dobavo opreme po pogodbenih dokumentih in potrjeni tehnični dokumentaciji ter po veljavnih predpisih, standardih in normativih.

Predstavnik naročnika ustavi dela, ki se izvajajo v nasprotju s potrjeno tehnično dokumentacijo, tehničnimi predpisi, standardi in normativi.

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

- člen

Dobavitelj je dolžan sam poskrbeti za varnost in zdravje pri delu ter požarno varstvo na delovišču, pri čemer je dolžan tudi upoštevati morebitna interna navodila naročnika s citiranega področja (s katerimi se seznani), predpisane varstvene ukrepe in veljavno zakonodajo v RS iz področja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva.

Dobavitelj materialno in kazensko sam odgovarja za škodo, ki jo na gradbišču utrpijo dobaviteljevi delavci, naročnik ali tretje osebe.

ODPADKI

- člen

V skladu s šestim odstavkom 6. člena Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, naročnik s podpisom te pogodbe pooblašča izvajalca del, da v imenu naročnika zbiralcu ali obdelovalcu gradbenih odpadkov oddaja gradbene odpadke za celotno gradbišče.

Izvajalec se s podpisom pogodbe zaveže, da bo odpadke, ki nastajajo pri njegovem delu in so za naročnika nekoristni, neposredno prepuščal zbiralcu odpadkov.

Pred pričetkom del se morata izvajalec del in odgovorna oseba Elektro Gorenjska, d.d. (delavci, ki delajo na področju investicij, vodje projektov, ipd.) dogovoriti kateremu zbiralcu odpadkov bodo odpadek oddali.

Koristne odpadke (baker, bron, medenina, aluminij, železo, jeklo, mešanice kovin, kabli, ki niso navedeni pod klasifikacijsko št. 17 05 03), mora izvajalec dostaviti v glavno skladišče v Kranju ali na drugo za to določeno lokacijo, pri čemer odpadke odloži v prisotnosti skladiščnika naročnika, ki ob tem izpolni zbirni list.

Izvajalec je o vseh aktivnostih v zvezi z odpadki, kot so navedeni v tem členu, obveščati naročnika na e-naslov: …

Obvezna priloga računu za opravljeno delo je evidenčni list o ravnanju z odpadki. V kolikor izvajalec računu ne bo priložil evidenčnih listov, naročnik računa ne bo plačal.

PODIZVAJALCI

- člen

Dobavitelj pri izvedbi del, ki so predmet te pogodbe, lahko vključuje podizvajalce (kot so navedeni v »Prilogi – podizvajalec« te pogodbe).

V času podpisa pogodbe je podizvajalec: ______________.

Dobavitelj vedno in v vsakem primeru nosi polno odgovornost za celotni ponujeni obseg del, ki ga prevzame po pogodbi. Izvajalec mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev.

Dobavitelj mora obveščati naročnika o vseh spremembah podatkov v zvezi s podizvajalci. Če po sklenitvi te pogodbe dobavitelj želi zamenjati podizvajalca ali v delo naknadno vključiti podizvajalca, mora dobavitelj naročniku v petih (5) dneh po spremembi predložiti:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, in

- (če se podizvajalec zamenja in če je izvajalec izpolnjevanje kakšnega pogoja v javnem naročilu dokazoval s tem podizvajalcem) dokazila, da novi podizvajalec izpolnjuje konkretni pogoj

Naročnik bo izpolnjevanje teh pogojev za novega podizvajalca ugotavljal na dan predlagane spremembe.

Dobavitelj v zvezi s spremembo podizvajalca, navedeno v prejšnjem odstavku tega člena, naročniku predloži izpolnjeno »Prilogo – podizvajalec« z zahtevanimi dokumenti iz III. odstavka tega člena. S podpisom naročnika na tej prilogi se šteje, da naročnik soglaša z novim podizvajalcem. Podpisana »Priloga – podizvajalec« s strani obeh pogodbenih strank se šteje za aneks k tej pogodbi.

Naročnik ni dolžan preverjati, ali je dobavitelj predložil potrjene situacije vseh podizvajalcev oziroma razreševati sporov med dobaviteljem in podizvajalci v zvezi z upravičenostjo in zapadlostjo njihovih terjatev. Če se pojavi sum v izpolnjevanje obveznosti dobavitelja, ki mu jih nalagata ta pogodba in 94. člen ZJN-3, naročnik ravna v skladu s VII. odstavkom 94. člena ZJN-3.

Roki plačil podizvajalcem so enaki, kot so določeni za plačilo obveznosti naročnika do dobavitelja v tej pogodbi.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, se izvajalec zavezuje, da bo najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, naročniku poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki so sodelovali pri izvedbi tega sporazuma, da so s strani glavnega izvajalca prejeli plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s tem sporazumom. V tem primeru ima naročnik pravico, da med izvajanjem pogodbe občasno preverja, ali so podizvajalci od glavnega dobavitelja prejeli plačila za izvedena dela po tej pogodbi.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga dobavitelj ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s tem sporazumom oziroma dobavitelj ni prijavil podizvajalca na način, kot je določen v tem členu, ima pravico obračunati pogodbeno kazen in odstopiti od tega sporazuma brez odpovednega roka. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se storitve izvajajo, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

Obveznosti po tej točki in 94. členu ZJN-3 veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca.

V primeru, da dobavitelj krši obveznosti iz tega člena, ima naročnik pravico odpovedati to pogodbo, dobavitelj pa mu je dolžan povrniti vso nastalo škodo.

VIŠJA SILA

- člen

Pogodbeni stranki sta prosti odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbene obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile okoliščine, ki jih pogodbeni stranki nista mogli preprečiti, niti jih odpraviti oz. se jim izogniti (višja sila).

Stranka, na kateri strani je višja sila nastala, mora nasprotno stranko nemudoma obvestiti o nastanku le-te. Če tega ne stori, se na obstoj višje sile ne more sklicevati.

Prizadeta pogodbena stranka je dolžna ugoditi nasprotni stranki ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju višje sile, obsegu le-te in o njenih posledicah. Roki iz pogodbe se podaljšajo za čas trajanja višje sile.

POGODBENA KAZEN

- člen

Če dobavitelj po svoji krivdi zamudi z izvajanjem pogodbenih obveznosti, je dolžan za vsak zamujeni koledarski dan plačati naročniku kazen v višini 5 ‰ vrednosti (brez DDV) posameznega naročila, do največ 10 % vrednosti (brez DDV) tega naročila.

Če dobavitelj naročenih dobav sploh ne opravi in naročnik odpove pogodbo, ima naročnik pravico obračunati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV.

Če je preizkus transformatorja (9. člen te pogodbe) dvakrat neuspešen, ima naročnik pravico, da za drugi neuspešni in za vsak morebitni nadaljnji neuspešni preizkus od dobavitelja zahteva pogodbeno kazen v višini 1 % pogodbene vrednosti brez DDV posameznega naročila, vendar skupno največ 5 % pogodbene vrednosti brez DDV.

Če je naročnik sprejel izpolnitev obveznosti, ki je bila izvedena z zamudo, se s tem izrecno ne odpoveduje uveljavljanju pogodbene kazni, ampak je s tem hkrati sporočil dobavitelju, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.

Če škoda, ki jo utrpi naročnik, presega znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva od izvajalca še razliko do popolne odškodnine.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Dobavitelj mora naročniku najkasneje v desetih dneh od  dneva naročila  oziroma od prejema posameznega naročila, izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v skladu s 13. točko dokumentacije JN, v višini 5 % vrednosti posameznega naročila (brez DDV). Veljavnost zavarovanja mora biti še najmanj en mesec po preteku dobavnega roka (7. člen te pogodbe). V primeru podaljšanja roka dobave, se za ta čas podaljša tudi zavarovanje.

Naročnik ima zavarovanje pravico unovčiti v višini njegove vrednosti, če dobavitelj v skladu  z določili pogodbe:

- ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti,

- ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti,

- ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti,

- ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti,

- preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

- člen

Najkasneje 30 dni po podpisu zapisnika o prevzemu (15. člen te pogodbe) mora dobavitelj naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v skladu s 13. točko dokumentacije JN, v višini 5 % vrednosti posameznega naročila (brez DDV).

Veljavnost zavarovanja mora biti še vsaj dva meseca po poteku garancijskega roka za dobavljeni TR po tej pogodbi.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izbrani dobavitelj ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je to opredeljeno v tej pogodbi.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Izvajalec naročila s strani naročnika je  ____, tel. ____, e-naslov: ____, ki zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe in sodeluje z dobaviteljem ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke za uspešno izvedbo dobav po tej pogodbi.

Izvajalec naročila s strani dobavitelja je  ____, tel. ____, e-naslov: ____, ki zastopa dobavitelja v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe in sodeluje z naročnikom ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke za uspešno izvedbo dobav po tej pogodbi.

Vsako spremembo navedenih oseb morata stranki pisno sporočiti nasprotni stranki v treh (3) dneh po nastali spremembi. Do prejema obvestila iz prejšnjega odstavka, se vsa sporočila, zahteve in reklamacije, posredovane s strani naročnika na zgornje kontaktne podatke izvajalca, štejejo za veljavno prejeta s strani izvajalca.

POSLOVNA SKRIVNOST IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

- člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovali vse podatke druge stranke, s katerimi se bosta seznanili pri izvajanju te pogodbe. K varovanju poslovne skrivnosti so zavezani vsi zaposleni pri pogodbenih strankah kot tudi tretje osebe, ki kakor koli sodelujejo pri realizaciji te pogodbe.

Skladno z zakonom, ki ureja področje varovanja osebnih podatkov, pogodbeni stranki soglašata, da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili tega zakona. Stranki bosta tudi zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona.

Dobavitelj in vsi njegovi morebitni skupni partnerji in podizvajalci so se dolžni seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in zaščite podatkov, če je to potrebno. Naročnik je dolžan izvajalca obvestiti o spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov, izvajalec pa svoje podizvajalce. Naročnik bo morebitne spremembe svojih internih aktov s tega področja sporočal z obvestilom preko svoje spletne strani.

Za podizvajalca veljajo enake obveznosti glede varstva podatkov kot za izvajalca. V primeru, da podizvajalec ne izpolni obveznosti varovanja osebnih podatkov, je izvajalec odgovoren naročniku za škodo, ki mu zaradi tega nastane.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna pogodba nična, če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe, kdo v imenu ali na račun dobavitelja predstavniku ali posredniku naročnika(ov), obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla po tej pogodbi ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo naročniku(om) povzročena škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika(ov) in/ali dobavitelju ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

IZJAVA O LASTNIŠTVU

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v času izvajanja te pogodbe, v roku osmih dni od prejema poziva naročniku posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje da so z njim povezane družbe,

ki jih je naročnik, v skladu z določili VI. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2 s spremembami), dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije, če ta to zahteva.

Tako izjavo mora naročniku predložiti tudi vsak gospodarski subjekt, ki sodeluje z izvajalcem v tem naročilu (npr. podizvajalec, subjekt, katerega zmogljivost uporablja), o čemer mora izvajalec seznaniti vsak tak subjekt.

RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru, če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz II. odstavka 3. člena ZJN-3 s strani dobavitelja ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj učinkuje skladno s 67. členom ZJN-3.

REŠEVANJE SPOROV IN ODPOVED POGODBE

- člen

Vse morebitne spore, nastale na osnovi te pogodbe, rešujeta pogodbeni stranki sporazumno in v duhu dobrih poslovnih običajev. V primeru, da sporazum ni mogoč, spor rešuje pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Pri tolmačenju določil te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se uporablja slovensko pravo, predvsem Obligacijski zakonik, poleg te pogodbe in zakonodaje pa se upošteva še:

- dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN25-027 z dne _________,

- ustrezni del ponudbene dokumentacije št. _________ z dne ____________,

- odločitev o oddaji javnega naročila z dne _________,

- drugo dokumentacijo v zvezi s to pogodbo.

Naročnik ima pravico, da od pogodbe predčasno odstopi brez odpovednega roka:

- če dobavitelj svojih obveznosti ne opravlja skladno s pogodbo, zaradi česar je prejel že najmanj dve opozorili,

- če je v tej pogodbi tako določeno,

- če se je proti dobavitelju začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami,

- če nima več zagotovljenih sredstev za izvedbo predmeta naročila.

Pogodbeni stranki lahko kadarkoli odpovesta to pogodbo z 90 dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči naslednji dan po prejemu pisnega obvestila o odpovedi, ki mora biti drugi stranki te pogodbe vročen s priporočeno poštno pošiljko. Pogodbeni stranki se lahko, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sporazumno dogovorita za daljši ali krajši odpovedni rok.

Dobavitelj v zgoraj navedenih primerih iz prejšnjega in tega člena ni upravičen od naročnika zahtevati kakršne koli povrnitve škode ali vračila kakršnih koli drugih stroškov v zvezi s tem.

PRILOGE IN SESTAVNI DELI POGODBE

- člen

Priloge k tej pogodbi so:

- Obrazec Ponudba št. _______, z dne _______,

- Obrazec Ponudbeni predračuni,

- »Priloga  – podizvajalec«,

- Pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na delovišču Elektro Gorenjska, d.d. s prilogama (Varnostni načrti za vzdrževalna in rekonstrukcijska dela Elektro Gorenjska, d.d. (junij 2013) in Navodila za varno delo za zunanje izvajalce del (avgust 2021)).

Sestavni deli te pogodbe so tudi:

- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, št. JN25-027 z dne ____________,

- dokumentacija za razpis (DZR), št. 9523/25, št. načrta 9523-6E1, november 2025,

- ponudbena dokumentacija ponudnika – dobavitelja, št. ___________, z dne _________,

- tabele tehničnih podatkov.

Priloge in sestavni deli pogodbe so enako zavezujoči kot pogodba.

KONČNE DOLOČBE

- člen

V primeru spremembe te pogodbe v skladu z ZJN-3, bosta pogodbeni stranki sklenili aneks.

Pogodba postane veljavna z dnem  podpisa obeh pogodbenih strank. V primeru, da izvajalec v zahtevanem roku, kot je določen v tej pogodbi oziroma v pozivu k njegovemu podpisu, ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (27. člen te pogodbe) in/ali izjave o lastništvu (32. člen te pogodbe), pogodba preneha veljati.

Pogodba je napisana v treh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en izvod.

____________, dne _____________

(kraj)

Dobavitelj:								Naročnik:

________________							Elektro Gorenjska, d.d.

________________							Predsednik uprave:

________________							dr. Ivan Šmon, MBA

Opomba: V primeru skupne ponudbe bo pogodba ustrezno prilagojena.

Priloga  – podizvajalec

Javno naročilo: Dobava energetskih transformatorjev, št. JN25-027

PODIZVAJALEC: 		1. podizvajalec ob oddaji ponudbe

2. zamenjava podizvajalca (v času izvajanja sporazum)

3. nov podizvajalec (v času izvajanja sporazuma)

(ustrezno obkroži)

| Naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Naslov podizvajalca: |  |
| Zakoniti zastopnik podizvajalca: |  |
| Elektronski naslov in telefon: |  |
| ID in matična številka podizvajalca: |  |

Pri izvedbi predmeta javnega naročila bomo izvajali naslednja dela:

__________________________________________________________________________________

(navesti dela, ki jih bo izvajal podizvajalec, količino in vrednost del)

Zahtevamo neposredno plačilo (na podlagi V. odstavka 94. člena ZJN-3): 		DA 		NE

(ustrezno obkrožite)

Izjave podizvajalca:

Če je obkroženo DA – Ker zahtevamo neposredno plačilo, soglašamo, da naročnik Elektro Gorenjska, d. d. (v primeru, da bo glavni izvajalec v postopku predmetnega javnega naročila izbran kot najugodnejši) namesto glavnega izvajalca, s katerim sodelujemo pri izvajanju predmetnega javnega naročila, poravna naše terjatve, ki jih imamo na podlagi del oziroma dobav, ki smo jih opravili v sklopu izvajanja javnega naročila, do glavnega izvajalca.

Če je obkroženo NE – Ker ne zahtevamo neposrednega plačila, se zavezujemo, da bomo izvajalcu poslali svojo pisno izjavo, da smo s strani glavnega izvajalca prejeli plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom tega javnega naročila.

Izjavljamo tudi:

- da nam je izvajalec pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti,

- da bomo predložili izpolnjeno, podpisano in žigosano (če uporabljamo žig) lastno izjavo,

- da bomo pred sklenitvijo pogodbe v skladu s VI. odstavkom 14. člena ZIntPK naročniku predložili izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu naše družbe, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z našo družbo. Če bomo predložili lažno izjavo oziroma dali neresnične podatke o navedenih dejstvih, se zavedamo, da ima to za posledico ničnost pogodbe.

| Kraj in datum: | Podizvajalec: Žig in podpis: |
| --- | --- |

GLAVNI IZVAJALEC:

Izjave glavnega izvajalca:

Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo: S podpisom na tem dokumentu pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije, neposredno plačuje podizvajalcu. Svojemu računu oziroma situaciji bomo obvezno priložili račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili. Istočasno soglašamo, da naročnik namesto nas poravna podizvajalčevo terjatev do nas, kot glavnega izvajalca.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila: S podpisom na tem dokumentu se obvezujemo, da bomo najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, naročniku poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki je sodeloval pri izvedbi te pogodbe, da je z naše strani, kot glavnega izvajalca, prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s pogodbo za izvedbo zgoraj navedenega javnega naročila. Zavedamo se, da je neposredovanje izjave o poplačilu prekršek na podlagi druge točke I. odstavka 112. člena ZJN-3.

Če se podizvajalec zamenja z drugim in je izvajalec izpolnjevanje kakšnega pogoja v javnem naročilu dokazoval z zamenjanim podizvajalcem: Prilagamo tudi dokazilo, da novi podizvajalec izpolnjuje pogoj, katerega smo v postopku javnega naročila izpolnjevali skupaj z zamenjanim podizvajalcem.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

NAROČNIK (v primeru zamenjave podizvajalca ali angažiranja novega podizvajalca (v času izvajanja sporazuma)):

Naročnik soglašam s spremembo podizvajalca oziroma z novim podizvajalcem.

| Kraj in datum: | Naročnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

Priloge:

- izpolnjena, podpisana in žigosana lastna izjava

- dokazila v zvezi z izpolnjevanjem pogoja (če so potrebna)

Op.: Izpolnjeno prilogo glavni izvajalec v primeru spremembe podizvajalca v času izvajanja pogodbe predloži naročniku z vsemi zahtevanimi prilogami. Če se naročnik s spremembo podizvajalca strinja, prilogo podpiše in kopijo posreduje glavnemu izvajalcu in novemu podizvajalcu.

Če ponudnik nastopa z več kot enim podizvajalcem, se ta priloga izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

- PRILOGE OD F/1 DO F/3

PRILOGA F/1

- Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe

Glava s podatki o garantu (banki/zavarovalnici) ali SWIFT-ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: bančna garancija/kavcijsko zavarovanje)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke/zavarovalnice v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se izvajalec postopka javnega naročanja)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št.       (vpiše se številka objave oziroma interne oznake postopka oddaje javnega naročila), katerega predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, in elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

ROK VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum veljavnosti, ki je zahtevan vi dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila ali v obvestilu o naročilu)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Kranju po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

PRILOGA F/2

- Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, in elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Kranju po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant					    						     (žig in podpis)

PRILOGA F/3

Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca, tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA:       vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpišeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, in elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Kranju po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

Ponudnik mora obrazec podpisati in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Predračun«.

Ponudnik mora obrazec podpisati in žigosati (če uporablja žig) in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Druge priloge«.

Ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki. Ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjenega predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse partnerje v skupnem nastopu, kot za podizvajalce).

S podpisom naročnika na tej prilogi (v primerih iz točk 2 in 3) se šteje, da naročnik soglaša z novim podizvajalcem. Podpisana »Priloga – podizvajalec« s strani obeh pogodbenih strank (in podizvajalca) se šteje za aneks k tej pogodbi.