POPRAVEK ŠT. 1

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PO ODPRTEM POSTOPKU

Z OZNAKO

JN-B1107

NAKUP, NAMESTITEV IN PRILAGODITEV RAZPOZNAVALNIKA SLOVENSKEGA GOVORA

OPERACIJA: Samodejno podnaslavljanje TV programov za invalide

VSEBINA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

1	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	5

2	NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE	6

2.1	Naročnik javnega naročila	6

2.2	Pravna podlaga	6

2.3	Temeljna pravila poslovanja	6

2.4	Vir financiranja	6

3	PREDMET JAVNEGA NAROČILA	7

3.1	Pogoji za sodelovanje	8

3.1.1	Osnovna sposobnost ponudnika	8

3.1.2	Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti	8

3.1.3	Ekonomska in ali finančna sposobnost	8

3.1.4	Referenca ponudnika	8

3.1.5	Kadrovska sposobnost	8

3.2	Opredelitev pojmov in uporabljenih kratic	9

3.3	Tehnične zahteve naročnika	10

3.3.1	Arhitektura, okolja in integracije	10

3.3.1.1	Sistemska arhitektura	10

3.3.1.2	Okolja	11

3.3.1.3	API in integracijski vmesniki	11

3.3.1.4	Podprti zvočni formati in metapodatki	11

3.3.1.5	Spletna odjemalska aplikacija	11

3.3.1.6	Monitoring in dnevniki	12

3.3.2	Funkcionalne zahteve za strežnik programske opreme	12

3.3.2.1	API funkcije	12

3.3.2.2	Sprotni način	12

3.3.2.3	Odloženi način	12

3.3.2.4	Jezikovne funkcije	13

3.3.2.5	Slovarji, prilagoditve besedišča in domenska specializacija modela	13

3.3.2.6	Upravljanje uporabnikov in vsebin	14

3.3.2.7	Varnost in skladnost	14

3.3.3	Funkcionalne zahteve aplikacije za odloženo transkribiranje in urejanje transkriptov	15

3.3.3.1	Urejanje in obdelava transkriptov	15

3.3.3.2	Predvajanje in navigacija po zvočnih posnetkih	15

3.3.3.3	Upravljanje nalog transkripcije	15

3.3.3.4	Upravljanje uporabnikov in vsebin	15

3.3.4	Letne izboljšave	16

3.3.5	Nefunkcionalne zahteve	17

3.3.5.1	Zakasnitve in prepustnosti	17

3.3.6	Predviden fazni načrt izvedbe	18

3.3.7	Projektni pristop in organizacija izvedbe	19

3.3.7.1	Zahteve v fazi oddaje ponudbe (okvirni projektni pristop)	19

3.3.7.2	Projektni načrt (PN) po podpisu pogodbe	20

3.3.7.3	Analiza in zasnova	20

3.3.7.4	Namestitev in konfiguracija	20

3.3.7.5	Testiranje in prevzem	22

3.3.7.6	Usposabljanje in prenos znanja	23

3.3.7.7	Prilagajanje in nadaljnji razvoj	23

3.3.7.8	Varnost sistema in podatkov ter skladnost z zakonodajo	23

3.3.8	Garancijsko obdobje	24

3.3.9	Zagotavljanje delovanja in ravni podpore	24

3.3.10	Pravice intelektualne lastnine nad prilagojenimi in razvitimi rešitvami	25

3.3.11	Zagotovitev prenosljivosti in neodvisnosti od ponudnika	26

3.3.12	Izhodna strategija	26

3.4	Zahteve za testiranje ponujene programske opreme	26

3.4.1	Testni vzorci in testno okolje naročnika	26

3.4.2	Obveznosti ponudnika	27

3.4.3	Postopek preverbe ponujene programske opreme	28

3.4.4	Meje sprejemljivosti	29

4	PONUDBENA DOKUMENTACIJA	30

4.1	Splošni pogoji za izdelavo ponudbene dokumentacije	30

4.1.1	Pojasnila k Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila	30

4.1.2	Dopolnitev in spremembe Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila	30

4.1.3	Jezik	30

4.1.4	Označevanje	30

4.1.5	Vsebina ponudbe	31

4.1.6	Dopustne dopolnitve ponudbe	31

4.1.7	Navedba zavajajočih podatkov	32

4.1.8	Neobičajno nizka ponudba	32

4.1.9	Predložitev ponudbe s podizvajalci	32

4.1.10	Skupna ponudba	33

4.1.11	Uporaba zmogljivosti drugih subjektov	33

4.1.12	Alternativne ponudbe in variante ponudbe	34

4.1.13	Oblika ponudbe	34

4.1.14	Samo ena ponudba od vsakega ponudnika	34

4.1.15	Veljavnost ponudb	34

4.1.16	Izločitev ponudbe	34

4.2	Dokumenti v ponudbeni dokumentaciji	35

4.2.1	Podatki o ponudniku (OBR-1)	35

4.2.2	Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila (OBR-2)	35

4.2.3	Predračun (OBR-3)	35

4.2.4	Referenčna izjava (OBR-4)	35

4.2.5	Izjava o kadrovski sposobnosti (OBR-5)	35

4.2.6	Izjava o izpolnjevanju tehničnih zahtev (OBR-6)	35

4.2.7	Izjava o predaji programske opreme za izvedbo preverbe natančnosti razpoznavalnika (OBR-7)	35

4.2.8	Vzorec pogodbe (OBR-8)	35

4.2.9	Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-9)	35

4.2.10	Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika (OBR-10)	36

4.2.11	Okviren projektni pristop	36

4.2.12	Celotna samostojno delujoča koda z integriranim delom naročnika	37

4.2.13	Dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev za sodelovanje in tehničnih zahtev	37

4.2.14	ESPD obrazec	37

4.3	Osnovna sposobnost ponudnika	37

4.4	Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti	40

4.5	Ekonomska in / ali finančna sposobnost	40

5	MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA	41

5.1	Merilo 1: Cena implementacije celotnega sistema	41

5.2	Merilo 2: Cena storitev inženiringa in razvoja, vključno z razvojem odjemalske aplikacije	41

5.3	Merilo 3: Natančnost razpoznave	41

5.4	Primer dveh ponudb z enakim rezultatom ocenjevanja	42

6	PRAVNO VARSTVO	43

7	OBRAZCI	44

Podatki o ponudniku	45

Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila	46

Predračun	47

Referenčna izjava	48

Izjava o kadrovski sposobnosti	49

Izjava o izpolnjevanju tehničnih zahtev	50

Izjava o predaji programske opreme za izvedbo preverbe natančnosti razpoznavalnika	51

Vzorec pogodbe	52

Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	66

Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika	67

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika	68

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, objavlja na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.: 91/2015 in spremembe, v nadaljevanju: ZJN-3), javno naročilo po odprtem postopku za:

nakup, namestitev in prilagoditev razpoznavalnika slovenskega govora.

Ponudniki morajo ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki so objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu (https://ejn.gov.si/).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ najkasneje do 7. 1. 2026 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu dostopna zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb, ponudbe ni mogoče več oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske prijave v tem postopku javnega naročanja je na naslednji povezavi:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=66555

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, dne 7. 1. 2026 in se bo začelo ob 12:00 uri na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

Ljubljana, 1. 12. 2025	Komercialna služba

RTV Slovenija

NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

Naročnik javnega naročila

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana

Identifikacijska štev. za DDV: SI29865174

Matična štev.: 5056497

Ponudbe bo ocenjevala pooblaščena strokovna komisija, odločitev o priznanju sposobnosti in odločitev o oddaji pa bo podpisala pooblaščena oseba naročnika. Pri ocenjevanju bo komisija upoštevala merila, ki so sestavni del Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izbrani ponudnik mora v skladu z »Odločitvijo o oddaji javnega naročila« poslati pisno izjavo, da bo pristopil k podpisu pogodbe v roku 8 dni od vročitve. Naročnik si pridržuje pravico do morebitnih sprememb obsega naročila od razpisanega, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb.

Naročnik bo v primeru nedopustnih ponudb razveljavil javno naročilo. Naročnik si skladno z 90. členom ZJN-3 pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe.

Pravna podlaga

Javna naročila javnega zavoda RTV Slovenija (v nadaljevanju: naročnik) se izvajajo na podlagi veljavnega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in ostalih predpisov, ki urejajo področje javnega naročanja, Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 s spremembami, v nadaljevanju: ZIntPK) ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

Temeljna pravila poslovanja

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poskuse vplivanja na delo in odločitve komisije.

V času od objave do sklenitve pogodb, ponudnik ne sme pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka, ponudnik ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

Vir financiranja

Javno naročilo za nakup, namestitev in prilagoditev razpoznavalnika slovenskega govora se financira v okviru operacije št.:  OP27.00467 - "Samodejno podnaslavljanje TV oddaj" iz Programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2021 - 2027 v Sloveniji "Pametnejša Evropa", prednostne naloge 1:  "Inovacijska družba znanja", s specifičnim ciljem RSO1.2 "Izkoriščanje prednostne digitalizacije za državljane, podjetja, raziskovalne organizacije in javne organe (ESRR)" in sicer na podlagi pogodbe št.: C3340-25-630001 sklenjene dne 3. 5. 2025 med Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije in naročnikom.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je nakup, prilagoditev ter namestitev razpoznavalnika slovenskega govora.

Podrobnosti predmeta javnega naročila so navedene v poglavju 3.3 Tehnične zahteve naročnika, kjer naročnik določa tehnične, funkcionalne in procesne zahteve, ki izhajajo iz posebnih potreb podnaslavljanja avdiovizualnih vsebin na javnem zavodu Radiotelevizija Slovenija.

Zahteve obsegajo nakup, namestitev, zagon in prilagajanje strežniške programske opreme za razpoznavo slovenskega govora (v nadaljevanju »strežnik«). Naročnik zahteva tudi razvoj, namestitev in zagon odjemalske programske opreme za odloženo transkribiranje ter za nadzor in spremljanje delovanja sistema.

Namen naročila je vzpostavitev sodobnega, na nevronskih mrežah temelječega E2E (angleško »end-to-end«) sistema z najnovejšimi arhitekturami (npr. transformer ali podobno) za razpoznavo slovenskega govora, ki bo zagotavljalo jedrno tehnično funkcionalnost delovnim procesom za pripravo podnapisov.

Zaradi specifičnih zahtev področja ter upoštevanja zakonskih zahtev glede kvalitete, mora ponudnik ponuditi sistem, ki ga je možno prilagoditi jezikoslovnim in tehničnim zahtevam ter ga specializirati (angleško: »specialization«) s pomočjo učnih podatkov naročnika za vsaj 3 specifična področja uporabe: informativne, kulturne in športne vsebine. Pri tem bo naročnik pripravil učni korpus z vsaj 100 urami zvočnih posnetkov z ročno pripravljenimi in preverjenimi dobesednimi referenčnimi transkripti za posamezno področje (angleško: »domain«).

Programska oprema strežnika mora biti zasnovano modularno, z jasno razmejenimi komponentami na takšen način, da je omogočena postopna širitev funkcionalnosti in zmogljivosti ter enostavne nadgradnje na nove različice modelov in programske opreme.

Vsi procesi razpoznave potekajo na infrastrukturi naročnika v njegovem podatkovnem centru, razen če je v tej Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila izrecno določeno drugače.

Ponudnik mora ponudbi priložiti tehnično specifikacijo ponujenega strežnika programske opreme ter vsa ostala dokazila, potrdila ter drugo dokumentacijo, ki jo je naročnik opredelil in zahteval v tehničnih specifikacijah opreme.

Predmet javnega naročila vključuje:

- Nakup licence strežnika, pomeni nakup trajne licence za vse strežniške komponente programske opreme, ki so potrebne za neprekinjeno izvajanje sprotnega razpoznavanja vhodnega govora v  avdiovizualnih vsebinah ter transkribiranje govora na zahtevo.

- Namestitev strežnika in odjemalske aplikacije na strojno opremo naročnika ter prilagajanje, ki zajema namestitev strežnika skupaj z začetnimi in kasneje specializiranimi modeli ter odjemalsko aplikacije na strojno opremo naročnika v njegovem podatkovnem centru. Zajema tudi namestitev sistemske programske opreme, ki je potrebna za vzpostavitev nadzornih modulov za spremljanje sistemskih metrik razpoznavalnika.

- Izdelavo projekta za izvedbo (PZI) in razvoj odjemalske programske opreme za uporabo razpoznavalnika govora v okolju naročnika skladno s PZI: zajema izdelavo načrta razvoja (PZI) spletne aplikacije, razvoj spletne aplikacije po meri naročnika za odloženo transkribiranje in urejanje transkriptov vključno z njegovo namestitvijo;

- Prilagoditve modela razpoznavalnika slovenskega govora, ki zajemajo izvedbo prilagoditev oziroma specializacije modela prepoznave posameznim domenam (področjem) na osnovi učnih podatkov, ki jih zagotovi naročnik.

Pogoji za sodelovanje

Ponudniki morajo izpolnjevati vse pogoje, navedene v nadaljevanju tega poglavja Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Osnovna sposobnost ponudnika

Skladno s točko 4.3 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Skladno s točko 4.4 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ekonomska in ali finančna sposobnost

Skladno s točko 4.5 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Referenca ponudnika

Ponudnik mora izkazati, da razpolaga z vsaj eno (1) ustrezno referenco, s katero izkazuje, da je:

- od 1. 1. 2020 do roka za oddajo ponudb uspešno vzpostavil in predal v produkcijo ponujeno strežniško programsko opremo za razpoznavo govora;

- predana strežniška programska oprema dejansko uporabljena za razpoznavo slovenskega govora;

- ponujena strežniška programska oprema, ki jo ponudnik nudi v predmetnem naročilu, istovrstna in funkcionalno enakovredna programski opremi, ki jo uporablja referenčni uporabnik, ki deluje na področju medijev (Televizija, Radio, Multimedijski centri, ipd.).

Pojasnilo: Naročnik zahteva referenco iz področja medijev, ker se predmet naročila uporablja v okolju, kjer je nujna sprotna obdelava govora v realnem času, sinhronizacija z avdio in video vsebinami ter visoka natančnost razpoznave slovenskega govora, kar bistveno razlikuje tovrstne rešitve od uporabe v drugih okoljih.

Način pridobitve programske opreme s strani referenčnega uporabnika (najem ali trajna licenca) ni predmet presoje ustreznosti reference, bistveno je, da se enak strežnik programske opreme uporablja v produkcijskem procesu referenčnega uporabnika.

Ponudnik predloži referenčno izjavo (OBR-4). Naročnik si pridržuje pravico da preveri resničnost podatkov, navedenih na OBR-4.

Kadrovska sposobnost

Ponudnik mora razpolagati z:

- vodjo projekta in

- dvema (2) programerjema, ki imata ustrezna specialistična znanja za razvoj programskih rešitev in sta sodelovala pri razvoju in uvedbi informacijskih rešitev s področja govornih tehnologij, vključno s povezovanjem z UI.

Zahteve za vodjo del:

Vodja del mora imeti ustrezna znanja pri vodenju razvojnih ali implementacijskih projektov informatizacije in je vodil vsaj en primerljiv (več kot 150 uporabnikov) projekt z informacijskega področja.

Zahteve za programerja:

Programerja morata imeti ustrezna specialistična znanja za razvoj programskih rešitev in sta morala sodelovati pri razvoju in uvedbi informacijskih rešitev s področja govornih tehnologij, vključno s povezovanjem z UI. Ob tem morata oba programerja imeti s ponudnikom pogodbo o zaposlitvi oz. pisni dogovor o sodelovanju ali drugo pogodbo, ki nam zagotavlja njuno razpoložljivost.

NAČIN DOKAZOVANJA: Za vse kadre mora ponudnik predložiti Izjavo o kadrovski sposobnosti (OBR-5) in ustrezne priloge.

Opredelitev pojmov in uporabljenih kratic

Sprotni način (angleško: »live/real time«) razpoznave govora pomeni generiranje transkriptov v ločenih sejah (angleško: »Sessions«) z minimalnim časovnim zamikom in sicer na osnovi kratkih segmentov govora, ki jih avtenticiran odjemalec pošilja strežniku preko dvosmerne varne povezave API vmesnika z uporabo protokolov WebSocket ali gRPC.

Odloženi način (angleško: »offline/batch mode«) razpoznave govora pomeni posredovanje ene ali več zvočnih datotek v vrsto strežnika za razpoznavo ter zagon transkripcije preko dvosmerne varne povezave API vmesnika z uporabo RESTful klica. Strežnik zvočne datoteke v paketih obdeluje v ozadju z visoko prepustnostjo ter v skladu z nastavljivimi pravili za določanje prioritete.

Sinhroni način razpoznave govora na zahtevo pomeni, da se strežba odloženih datotek na strežniku obnaša kot blokirajoč proces, ki čaka, da se celoten zvočni posnetek obdela (razpozna), nato se vrne hkrati celoten transkript.

Asinhroni način razpoznave govora na zahtevo pomeni, da se strežba zaporedno oddanih datotek na strežniku ne blokira. Strežni proces takoj po varnem prejemu ukaza za transkripcijo preko API vmesnika, oziroma  po nalaganju avdio datoteke inicializira proces transkripcije ter vrne podatke o njeni oznaki seje. Le ta se uporabi za preverjanje statusa procesa transkripcije odložene datoteke.

Učni korpus  pomeni celoten nabor učnih podatkov (zvočnih posnetkov z referenčnimi transkripti), ki ga ročno pripravi in preveri naročnik in se uporablja za učenje, validacijo in testiranje modelov razpoznave.

WER (angleško »Word Error Rate«) in CER (angleško: »Character Error Rate«) sta standardna kazalnika točnosti transkripcije, izračunana na podlagi razlik med referenčnim besedilom in transkripcijo (hipotezo), ki jo ustvari strežnik programske opreme za razpoznavo govora, pri čemer se upoštevajo vstavljene, izpuščene in napačno prepoznane enote (besede pri WER ali znaki pri CER).

P90 / P95 / P99 so procentualne oznake kazalnikov procesnih zakasnitev, ki pomenijo, da je 90 %, 95 % oziroma 99 % vseh zahtevkov (npr. avdio segmentov) obdelanih v krajšem času od navedene vrednosti, preostali delež, na primer 10% pri P90 pa traja dlje od navedene vrednosti.

| IDS/IPS | IDS – Intrusion Detection System, IDS – Intrusion Prevention System, | Sistema za zaznavanje in preprečevanje zlonamernih vdorov. |
| --- | --- | --- |
| iDRAC | Integrated Dell Remote Access Controller | Namenski integriran vmesnik za oddaljen dostop ter upravljanje strojne opreme. |
| ITIL v3/4 | Information Technology Infrastructure Library version 3/4 | Nabor smernic in procesov iz dobrih praks, ki organizacijam pomagajo zagotavljati IT-storitve učinkovito, stroškovno optimizirano in skladno z poslovnimi cilji. |
| LDAP | Lightweight Directory Access Protocol | Komunikacijski protokol, ki omogoča aplikacijam in storitvam povezovanje na centraliziran imenik uporabnikov, skupin, računalnikov, pravic in drugih objektov. |
| RACI | Responsible, Accountable, Consulted, Informed | Opredelitev vlog in odgovornosti posameznikov ali organizacijskih enot pri izvedbi nalog, aktivnosti ali projektov. |
| RESTful klic | Representational State transfer call | Način komunikacije med odjemalcem (npr. aplikacija, brskalnik) in strežnikom prek HTTP protokola |
| LB | Load balancing | Metoda za zagotavljanje visoke razpoložljivosti. |
| TLS | Transport Layer Security certificate | Digitalni dokument, ki potrjuje identiteto strežnika (ali odjemalca) in omogoča šifrirano povezavo med dvema točkama (npr. brskalnik ↔ spletni strežnik) |
| SIT | System Integration Testing | Testiranje sistemske integracije |
| UAT | User Acceptance Tests | Prevzemni ali preizkusni testi za preverbo pravilnosti delovanja pod zahtevanimi pogoji (obremenitvi, napakami in podobno) ter okolju uporabnika. |
| SAM | Software Asset Management | Upravljanje programske opreme - z njim podjetje nadzira, spremlja in optimizira uporabo licencirane programske opreme skozi celoten življenjski cikel – od nabave do odstranitve. |
| ELK | Elasticsearch, Logstash, Kibana | Odprtokodna orodja podjetja Elastic (www.elastic.co) |

Tehnične zahteve naročnika

Arhitektura, okolja in integracije

Sistemska arhitektura

Jedro strežnika mora zagotavljati pretvorbo govora v besedilo (transkript), upravljanje strežnih vrst, procesne cevovode (angleško: »pipelines«), hranjenje metapodatkov in nadzor nad različicami modelov. Arhitektura strežnika mora biti zasnovana tako, da omogoča:

- Horizontalno razširljivost: nadgradnjo sistema v visoko razpoložljivo različico z uporabo izenačevalnika obremenitve (angleško: »load balancing«) in dodajanjem dodatnih primernih strežnikov, ki bodo z obstoječim skupaj delovali kot enoten sistem. Ponudnik  mora v projektnem načrtu predvideti aktivnosti za izvedbo postopka nadgradnje v zadnjem letu pogodbenih aktivnosti.

- Vertikalno razširljivost: dodajanje dodatnih virov strojne opreme (RAM, GPU, diskovni prostor) posamezni instanci strežnika, s čimer se naročniku zagotavlja  možnost razširljivosti ob morebitnem povečanju potreb po transkripciji v odloženem načinu.

Okolja

Naročnik zahteva delovanje strežnika v najmanj dveh ločenih delovnih okoljih:

- testnem ali predprodukcijskem (za namestitev in testiranje novih različic, modelov, konfiguracij in funkcionalnosti strežnika) in

- produkcijskem (za obratovanje pod polno obremenitvijo in realnem fizičnem okolju naročnika).

Konfiguracija testnega okolja / predprodukcije mora realno posnemati produkcijo.

API in integracijski vmesniki

Sistem mora zagotavljati REST, websocket in / ali gRPC vmesnik, dokumentiran v skladu z OpenAPI 3.1.1. ali enakovrednim standardom. Dovoljena je tudi opcijska združljivost z uveljavljenimi končnimi točkami za transkripcijo (t. i. »Whisper‑style«) ali enakovredno.

Ponudnik mora za API vmesnik zagotavljati končne točke, zbrane pod oznako različice (/api/v1, /api/v2 …), pri čemer morata stara in nova različica sočasno delovati najmanj 90 dni, razen če se naročnik in ponudnik pisno dogovorita drugače.

Podprti zvočni formati in metapodatki

Strežnik mora pri sprotnem načinu razpoznave podpirati WAV (PCM) zvočni vhod ter pri odloženih zvočnih datotekah vsaj formate MP3, WAV, AIFF, FLAC, M4A, OGG, AAC, WMA in MP4.

Vrnjeni podatki na izhodu strežnika morajo biti na voljo najmanj v JSON (podatki žetonov, podatki sej, segmenti transkripcije, segmenti z žigi časa, stopnje zaupanja in podobno) ter SRT in VTT tekstovni obliki s besedilom transkripta, oblikovnega v več vrstic ter vključenimi časovnimi oznakami, stilizacijo.

Podprto mora biti označevanje govorcev, naslovov, ključnih besed in drugih metapodatkov glede in v povezavi s sejami razpoznav in podobno.

Spletna odjemalska aplikacija

Ponudnik v sodelovanju z naročnikom pripravi projekt za izvedbo (PZI), na podlagi katere razvije, testira in namesti prilagodljivo spletno odjemalsko aplikacijo. Znotraj aplikacije se mora zagotoviti spletni uporabniški vmesnik za oddajo datotek v transkripcijo ter njihovo popravljanje, pregled njihovega stanja (tudi zgodovine), urejanje transkriptov, upravljanje vlog uporabnikov in pravic, vpogled v poročila in administracijo ter podobno.

Odjemalska aplikacija mora posebej za sprotno delo (angleško: »realtime«) zagotoviti tudi možnost zvočnega avdio vhoda (angleško: »voice input«). Preko nje operater/tolmač naročnika izvaja funkcijo znotrajjezikovnega tolmačenja (angleško: »respeaking«) za sprotne vsebinske korekcije. Ti so nujni zaradi bodisi nepravilnosti in slabe kvalitete vhodnega signala ali drugih zvočnih in tudi vsebinskih nepravilnostih ter motečih zvočnih elementov (govorne napake govorca, glasbena podlaga, nerazumljiv govor, sočasen govor več oseb) v ozadju originalnega zvoka, ki bi na izhodu sistema ustvarila nesprejemljive ter napačne znake  v neposrednem transkriptu.

Monitoring in dnevniki

Strežnik mora vključevati/dovoljevati agente in/ali programske module za izvoze metrik, statusov in logov za integracijo z naročnikovimi sistemi za nadzor (npr. ELK, Prometheus ali enakovredno).

Zajemati je treba najmanj sistemske metrike (porabo CPU / GPU / RAM / IO, dolžino čakalnih vrst odloženih sej kot tudi sej v realnem času, zakasnitve (P90 / P95 / P99 ), morebitne statistike WER. Vse napake, spremembe konfiguracij in administrativne dogodke ter podobne dogodke sistem beleži v dnevnike.

Strežnik mora omogočati tudi samodejno proženje opozoril preko standardnih kanalov za obveščanje (syslog, e-pošta, spletna statusna nadzorna plošča sistema, SMS in podobno).

Funkcionalne zahteve za strežnik programske opreme

API funkcije

Naročnik zahteva, da vsa komunikacija z strežnikom razpoznavalnika poteka preko varnega, natančno definiranega in dokumentiranega API vmesnika z dinamičnim upravljanjem JSON sheme, kot jo specificira OpenAPI 3.1.1.  ali enakovreden novejši.

Strežnik mora imeti dokumentiran API za vsaj naslednje funkcionalnosti:

- sprožanje in zaustavljanje prepoznave govora v sprotnem načinu (na osnovi aktivnega zvočnega toka);

- sprožanje odložene transkripcije (sinhroni klic – vrne transkript, asinhroni klic – vrne identifikator seje);

- preverjanje stanja posamezne seje (vsaj naslednje: v teku, končano, napaka);

- samodejno in ročno brisanje sej (na osnovi nastavljivega parametra);

- dodajanje, spreminjanje in brisanje oznak in metapodatkov seje;

- dodajanje, spreminjanje in brisanje beležk v povezavi s sejo;

- pridobivanje zvočnih posnetkov in transkriptov s funkcijo iskanja po metapodatkih;

- sprožitev snemanja v novo ali obstoječo sejo;

- sistem za nadzor in beleženje dnevniških zapisov.

Sprotni način

Strežnik mora omogočati razpoznavo vhodnega zvočnega toka v besedilo (transkript) z nizko zakasnitvijo, vključno s podporo integraciji v obstoječe sisteme naročnika za podnaslavljanje in objavo.

Strežnik mora podpirati sprotni način, tj. transkribiranje v realnem času z uporabo protokola WebSocket ali gRPC.

Odloženi način

Strežnik mora podpirati metodo posredovanja oddajo nalog (angleško: »job«) posamezno in v paketih (sto in več datotek hkrati), z možnostjo nastavitve prioritet, preklica, ponovnega zagona in samodejne razporeditve obdelave glede na razpoložljive vire.

Strežnik mora omogočati delovanje v odloženem načinu, tj. nalaganje zvočnih datotek, ki se transkribirajo, ko pridejo na vrsto, z možnostjo sinhronega ali asinhronega klica zagona storitve.

Strežnik mora podpirati prevzem večjega števila datotek (tudi več sto), ki jih pošilja v sočasno obdelavo.

Strežnik mora podpirati vzpostavitev vrst z različnimi prioritetami obravnave.

Jezikovne funkcije

Prepoznava govora mora biti specializirana za slovenščino in mora omogočati visoko natančnost prepoznave splošnih izrazov, imenskih entitet, okrajšav, kratic in merskih enot. Vrnjen transkript mora biti opremljen s časovnimi značkami na nivoju posameznih besed.

Prepoznava mora vključevati podporne storitve z uporabo cevovodov:

- samodejno postavljanje ločil;

- samodejno postavljanje velikih začetnic;

- denormalizacijo besedila – na primer števila, datumov, valut in merskih enot in podobno;

- segmentacijo na govorce;

- povzemanje (ne nujno).

Nastavitev in izbira funkcionalnosti v cevovodih morajo  biti izvedena preko uporabe JSON struktur z določitvijo zaporedja procesov v cevovodu kot so na primer samodejna zaznava, punktuacija, tekstovna normalizacija in podobno.

Strežnik mora imeti tudi funkcionalnost detekcije tujega jezika, ki ga ne sme vračati v transkriptih.  Strežnik mora omogočati prepoznavo govora z ali brez jezikovnega modela (tukaj ne gre za velike jezikovne modele).

V primeru uporabe jezikovnega modela, mora biti vsaka končna hipoteza opremljena z verjetnostjo pripadnosti ciljnemu modelu. V kolikor jedro razpoznave ugotovi, da beseda ni slovenska, njenega transkripta ne vrne.

Slovarji, prilagoditve besedišča in domenska specializacija modela

Zaradi specifičnih potreb podnaslavljanja avdiovizualnih vsebin mora sistem poleg osnovnega besedišča omogočati sprotno izboljševanje natančnosti razpoznave govora za najmanj tri domene: informativne vsebine, kulturne vsebine in športne vsebine.

Izvajalec je dolžan za celotno obdobje trajanja projekta zagotavljati postopno izboljševanje natančnosti razpoznave. To doseže z dodatnim učenjem obstoječega modela (»fine-tuning«) na učnih podatkih naročnika in/ali z uporabo naslednjih navedenih funkcionalnosti. Ponudnik nima pravice uporabe specializiranih modelov kot tudi ne podatkov za specializacijo izven okolja RTV Slovenije. Komercialna dejavnost na osnovi teh podatkov in modelov ni dovoljena, razen, če bo pisno dogovorjena z RTV Slovenija.

Domensko-specifični slovarji:

- Strežnik mora omogočati oblikovanje in uporabo ločenih slovarjev glede na področje uporabe (npr. informativne vsebine, šport, kultura).

- Uporabnik mora imeti možnost izbire ustreznega slovarja ob uporabi sistema.

- Vsak domenski slovar mora vsebovati večje število izrazov, značilnih za posamezno področje (imena, institucije, strokovna terminologija in podobno).

Prilagojen slovar (angleško: »Custom Vocabulary«):

Strežnik mora omogočati sprotno dodajanje izrazov (npr. lastna imena, nove osebe, dogodki, aktualni izrazi), ki niso vključeni v osnovni ali domenski slovar.

Dodajanje izrazov mora biti izvedljivo:

- preko aplikacijskega programskega vmesnika (API), na primer z uporabo parametra v klicu storitve razpoznave, ali

- preko konfiguracijske datoteke oziroma nadzornega uporabniškega vmesnika.

Dodani izrazi se morajo vključiti v proces dekodiranja takoj, brez potrebe po ponovnem učenju ali ponovnem zagonu osnovnega modela.

Uteževanje besed (angleško: »word boosting« / »phrase list«):

Sistem mora omogočati, da se posameznim besedam ali frazam dodeli utež, ki poveča verjetnost njihove izbire v končni transkripciji. Uteži morajo biti nastavljive po domenah (npr. informativne, športne, kulturne vsebine). Nastavitve uteži morajo biti spremenljive v času izvajanja, brez ponovnega treniranja modela.

Upravljanje in interoperabilnost:

Sistem mora omogočati enostaven uvoz in izvoz slovarjev v standardnih formatih (npr. CSV, JSON).

Posodobitve slovarjev morajo učinkovati takoj in veljati za vse nadaljnje obdelave, brez potrebe po ponovnem zagonu sistema. Sistem mora omogočati določanje prednostnih zapisov pri več možnih variantah iste besede ali izraza (npr. »Ljubljana« pred »Ljubljanska« ali »SŽ« pred »Slovenske železnice«).

Ponudnik mora omogočiti tudi mehanizem za naknadno normalizacijo izhodnega besedila (»post-processing«), kjer se določi standardiziran zapis besed in okrajšav (npr. »erteve« → »RTV«). Poskrbljeno mora biti tudi, da se enake besede zaporedoma ne ponavljajo v transkriptu.

Upravljanje uporabnikov in vsebin

Strežnik mora podpirati vloge in pravice (RBAC), delo v skupinah, deljenje vsebin, iskanje po vsebini in metapodatkih, označevanje uporabniških statusov (na primer: v pregledu, pregledan, potrjen) ter politike samodejnega brisanja skladno s poglavjem 3.3.3.4 Upravljanje uporabnikov in vsebin.

Strežnik mora omogočati statistiko uporabe za uporabnika ali skupino.

Varnost in skladnost

Strežnik mora zagotavljati visoko raven varnosti in skladnosti z uveljavljenimi standardi informacijske varnosti, in sicer:

- Enotno prijavo (angleško: »SSO – Single Sign-On«) in večfaktorsko avtentikacijo (angleško: »MFA – Multi-Factor Authentication«): Sistem mora omogočati centralizirano prijavo uporabnikov z uporabo enotnega uporabniškega računa in hkratno podporo večfaktorskemu prijavljanju (npr. kombinacija gesla, pametne kartice, mobilne aplikacije ali biometričnega preverjanja).

- Dostopnost API končnih točk: Vse končne točke API aplikacijskega programskega vmesnika, razen končne točke za avtentikacijo, morajo biti dostopne zgolj po uspešno izvedeni avtentikaciji uporabnika.

- Upravljanje identitet in dostopov (angleško: »IAM – Identity and Access Management«): Sistem mora omogočati centralizirano upravljanje uporabniških identitet, vlog in pravic. Zahtevana je podpora za:

  - Integracijo z zunanjimi ponudniki identitet preko standardnih protokolov OIDC in/ali SAML;

  - Federacijo uporabnikov z obstoječimi imeniki naročnika, vključno z LDAP (angleško: »Lightweight Directory Access Protocol«) in Microsoft Active Directory, s čimer ponudnik zagotavlja enotno in varno upravljanje dostopa.

Funkcionalne zahteve aplikacije za odloženo transkribiranje in urejanje transkriptov

Funkcionalne zahteve v naslednjih točkah so za oceno vrednosti. Natančneje bodo definirane v PZI-ju.

Urejanje in obdelava transkriptov

- Aplikacija mora omogočati učinkovito urejanje transkriptov ob sprotnem poslušanju zvočnega posnetka.

- Aplikacija mora omogočati označitev delov transkripta, ki so bili naknadno spremenjeni s strani uporabnika.

- Aplikacija mora omogočati, da so deli besedila, ki so bili naknadno urejeni, po želji uporabnika posebej razvidni.

- Aplikacija mora omogočati osnovno oblikovanje besedila (npr. odebeljeno, kurzivno, podčrtano) ter uporabo barv za označbo posameznega govorca.

- Aplikacija mora omogočati izvoz transkripta v več oblikah: odložišče, *.txt, *.docx, *.srt. in*.vtt.

Predvajanje in navigacija po zvočnih posnetkih

- Aplikacija mora omogočati možnost pohitritve premikanja po zvočnem zapisu oziroma prepisu.

- Aplikacija mora omogočati vizualno prikazovanje dela prepisa in zvočnega posnetka (»waveform«), ki ustreza trenutni poziciji v avdio posnetku.

- Aplikacija mora omogočati prikazovanje relativnega časa izrečene besede.

- Aplikacija mora omogočati prikazovanje absolutnega časa izrečene besede, kadar je v zvočni datoteki  prisotna informacija o absolutnem času.

Upravljanje nalog transkripcije

Aplikacija mora omogočati pregled zgodovine vseh nalog transkripcije, ne glede na način oddaje v transkripcijo (sprotno, odloženo, prek prilagodljive spletne aplikacije, API ipd).

Aplikacija mora omogočati:

- pregled statusa posamezne oddane naloge,

- brisanje nalog iz seznama za izvedbo,

- prekinitev naloge, ki je v izvajanju,

- ponovno uvrščanje neizvedene naloge na seznam za izvedbo.

Upravljanje uporabnikov in vsebin

Vloge in pravice (angleško RBAC – Role-Based Access Control):

- Sistem mora imeti hierarhijo uporabniških vlog (npr. administrator, urednik, pregledovalec, zunanji sodelavec).

- Vsaka vloga določa nabor operacij, ki jih lahko uporabnik počne: npr. administrator lahko briše vse posnetke, urednik lahko potrjuje transkripte, zunanji sodelavec ima dostop le za nalaganje posnetkov itd.

Delo v skupinah:

- Prijava uporabnikov v aplikacijo deluje preko integracije z obstoječim sistemom naročnika Windows AD (angleško Active Directory) ter uporabo protokola LDAP ali podobnega.

- Dovoljenja, kvote za podaatkovni prostor vsebin se lahko dodeljujejo na ravni skupine in ne le na ravni posameznika.

Nalaganje uporabniških datotek v transkripcijo:

Odjemalec preko spletnega obrazca omogoča nalaganje vsebin v naslednjih formatih:

- MP3, WAV, AIFF, FLAC, M4A, OGG, AAC, WMA in MP4.

Deljenje vsebin:

- Transkripti, zvočni posnetki in pripadajoči metapodatki se lahko delijo znotraj skupine ali z drugimi pooblaščenimi uporabniki.

- To omogoča sodelovanje pri urejanju in potrjevanju transkriptov.

Iskanje po vsebini in metapodatkih:

Sistem mora imeti funkcionalnost iskanja:

- po samem besedilu transkripta,

- po metapodatkih (datum, govorec, oddaja, status obdelave).

Označevanje uporabniških statusov (primer delotoka):

Vsaka vsebina (npr. transkript) mora imeti status v življenjskem ciklu:

- PREGLEDATI (potrebno pregledati - privzeto),

- V PREGLEDU (še ni potrjeno),

- PREGLEDAN (urejeno, a ne potrjeno),

- POTRJEN (zaključeno in pripravljeno za objavo).

To omogoča sledljivost procesa in pregled dela.

Politike samodejnega brisanja  vsebin – sprostitev podatkovnega prostora:

Sistem mora omogočati časovne nastavitve, ki povzročijo sprostitev podatkovnega prostora - izbrišejo se starejše izvorne datoteke, ki so bile že transkribirane (npr. po 30 dneh, po 90 dneh, ko ni več potrebna hramba). Status izbrisa mora biti prikazan v dnevniku aplikacije.

Letne izboljšave

Ponudnik mora v času trajanja projekta naročniku svetovati pri pripravi učnih množic na način, da bo vsaka letna produkcijska različica specializiranega razpoznavalnika na testni množici naročnika izkazala statistično značilno izboljšanje natančnosti glede na prejšnjo različico. Ponudnik mora za namen letne izboljšave zagotoviti ustrezen kader.

Ponudnik mora dokazati, da strežnik programske opreme za razpoznavo govora s specializiranimi modeli dosega statistično izboljšanje natančnosti v primerjavi z referenčnim (začetnim) modelom strežnika.

Definicija statističnega izboljšanja:

Statistično izboljšanje je opredeljeno kot relativno zmanjšanje napake (npr. WER – Word Error Rate)  v odstotkih glede na referenčno vrednost ob začetku pogodbenega razmerja:

Ponudnik mora celotno trajanje projekta voditi dnevnik izboljšav. Ponudnik mora dokazati, da izmerjeno izboljšanje ni posledica naključne variabilnosti, temveč je statistično značilno z uporabo metode izračuna 95 % intervala zaupanja (IZ95) ali druge ustrezne statistične metode (npr. bootstrap test, ali podoben).

Način dokazovanja:

Ponudnik mora priložiti pisno poročilo, ki vsebuje:

- opis uporabljenega referenčnega modela in vrednost referenčnega rezultata,

- rezultate novega sistema (WER) na izbranem testnem naboru,

- izračun relativnega izboljšanja (%) glede na referenco,

- prikaz intervala zaupanja (IZ95) ali drugega ustreznega statističnega testa.

Nefunkcionalne zahteve

Zakasnitve in prepustnosti

Tehnična rešitev ponudnika mora omogočati tako več sočasnih razpoznav v realnem času kot tudi paralelno delovanje v primeru odloženega načina razpoznave. Naročnik za posamezen način zahteva:

- Sprotni način:

Število sočasnih sej: vsaj 10. Vsaka seja mora biti samostojna in neodvisna od ostalih.

Procesna kasnitev: manj kot 1s (zakasnitev z upoštevanjem dolžine avdio segmenta, procesne verjetnosti P90 v pretočnem (angleško streaming) načinu ter ob predpostavki, da se delna hipoteza stabilizira po treh avdio segmentih).

- Odloženi način:

Pri odloženem načinu transkripcije govora se ena ali več zvočnih datotek naloži v za ta namen določen podatkovni prostor na strojni opremi naročnika.

Podatkovni prostor je ponudnik dolžan konfigurirati v dogovoru z naročnikom v začetni fazi popisa potreb. Razpoložljiv prostor bo razdeljen vsaj na naslednje dele:

- del namenjen potrebam licenčnega strežnika,

- del namenjen odjemalski aplikaciji naročnika ter

- del namenjen za odlaganje datotek s strani sistemov naročnika za avtomatizacijo.

Strežnik programske opreme ima pri odloženem načinu delovanja takoj dostop do celotne vsebine datoteke, kar pomeni, da so podatki lahko hitreje obdelani kot pri realnem času. Zato je pri tem načinu pomemben faktor realnega časa (angleško real time factor – RTF)  in ne procesna kasnitev.  Naročnik zahteva naslednje prepustnosti:

- Sinhroni način:

Sinhroni način razpoznave pomeni blokiranje nadaljnje strežbe dokler se celoten zvočni posnetek ne obdela in se vrne transkript. Varna seja med strežnikom in klientom ostane odprta ves čas trajanja procesa razpoznave. Ko se razpoznava zaključi s transkriptom, se strežba ponovno nadaljuje za nadaljnje datoteke. Naročnik predvideva uporabo tega načina za krajše avdio posnetke, pri katerih je potreba uporabnikov po čim prejšnji razpoznavi odloženih datotek.

Zahtevana prepustnost: vsaj 10x hitrejša od pretočnega načina v realnem času.

- Asinhroni način:

Ker pri tem načinu ni blokiranja procesa strežbe, pomeni, da strežni proces takoj po prejemu ukaza za transkripcijo, oziroma  po nalaganju avdio datoteke lahko inicializira proces transkripcije ter vrne podatke o njeni seji. Le ta se uporabi za preverjanje stanja poteka transkripcije odložene datoteke. Način informiranja uporabnikov glede stanja odloženih avdio datotek v transkribiranje  je naloga odjemalske aplikacije in bo vključena v PZI za izdelavo odjemalske programske opreme.

Strežnik mora pri odloženem transkribiranju vse sprejete datoteke v čakalnih vrstah obdelovati skladno z nastavljivimi pravili za določanje prioritet ter pri tem zagotavljati naslednje lastnosti.

Hitrost obdelave napram dolžini posnetka v realnemu času:  večje od 50 (z upoštevanjem več sočasno potekajočih procesov).

Predviden fazni načrt izvedbe

Naročnik v okviru pogodbenih obveznosti predvideva izvedbo funkcionalno zaključenih faz, kot so opisane v tem poglavju. Plačila faz bodo delna in na podlagi izdanih zahtevkov ponudnika. Ponudnik mora te faze vključiti in upoštevati pri pripravi projektnega načrta za izvedbo pogodbenih obveznosti.

Posamezne faze se lahko izvajajo vzporedno, vendar mora ponudnik zagotoviti, da vsaka faza doseže predvideni mejnik v določenem časovnem obdobju, kot je opredeljeno v opisu posamezne faze. V projektnem načrtu mora ponudnik za vse predvidene mejnike jasno specificirati:

- predviden časovni okvir dosega posameznega mejnika,

- povezavo z ostalimi fazami izvedbe,

- ključne aktivnosti, potrebne za dosego mejnika.

- FAZA 1: dobava strežniške programske opreme. V tej fazi mora ponudnik dobaviti in namestiti strežniško programsko opremo na strojno opremo naročnika ter jo redno posodabljati (podpora) med celotnim pogodbenim obdobjem. Ob tem mora ponudnik prilagoditi API programski vmesnik, na osnovi katerega naročnik izvede integracijo svojih tehničnih sklopov za potrebe sprotnega podnaslavljanja. Rok za dokončanje Faze 1 = 15 dni od dneva veljavnosti pogodbe.

- FAZA 2: priprava projekta za izvedbo (PZI) in prilagoditev API za integracijo naročnikovih sistemov. V tej fazi mora ponudnik skupaj z naročnikom pripraviti projekt za izvedbo (v nadaljevanju PZI), ki bo osnova za:

  - razvoj odjemalske programske opreme (spletna aplikacija za odloženo transkribiranje in urejanje transkriptov) po meri naročnika;

  - vzpostavitev nadzornega sistema za spremljanje delovanja razpoznavalnika.

V tej fazi mora ponudnik prav tako prilagoditi API za integracijo naročnikovih sistemov, skladno s točko 3.3.2.1 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Rok za dokončanje Faze 2 = najkasneje do 31. 5. 2026

- FAZA 3: razvoj in posodabljanje odjemalske programske opreme in specializacija modelov razpoznave. V tej fazi mora ponudnik skladno s PZI izvesti razvoj odjemalske programske opreme, to je spletne aplikacije za odloženo transkribiranje in urejanje transkriptov v lastnem razvojnem okolju ter razvite različice sproti nalagati na strojno opremo naročnika. Razvoj in prilagajanje odjemalske programske opreme poteka do konca pogodbenega obdobja. V tej fazi mora ponudnik izvesti specializacijo modelov razpoznave (za največ 3 različne domene ali žanre/specializacije) na učne množice podatkov, ki jih zagotovi naročnik. Prilagajanje modelov poteka v razvojnem okolju ponudnika. Rok za dokončanje Faze 3 = najkasneje do 31. 5. 2027.

- FAZA 4: namestitev odjemalske aplikacije in prilagojenih modelov razpoznave ter vzpostavitev nadzornih modulov. V tej fazi mora ponudnik v produkcijsko okolje naročnika dokončati finalno razvito odjemalsko programsko opremo ter specializirane modele za razpoznavo slovenskega govora. V tej fazi je izvedeno tudi produkcijsko testiranje komponent za razpoznavo na zahtevo. V tej fazi mora ponudnik skladno s PZI izvesti vse potrebne aktivnosti za vzpostavitev nadzornih modulov za spremljanje delovanja razpoznavalnika. Rok za dokončanje Faze 4 = najkasneje do 30. 6. 2028.

Naročnik predvideva naslednje izvedbe po letih:

2025: Nakup licenčne strežniške programske opreme ter začetek njegovega prilagajanja in začetek izdelave PZI

2026: Prilagajanje in posodabljanje strežniške programske opreme , razvoj odjemalske programske opreme in specializacija modelov

2027: Prilagajanje in posodabljanje strežniške programske opreme , razvoj odjemalske programske opreme in specializacija modelov

2028: Prilagajanje strežniške programske opreme, specializacija modelov, dokončanje vseh razvojnih faz, dokončanje vseh namestitev in priprava zaključitve projekta ter predaje v popolni obrat

Projektni pristop in organizacija izvedbe

Zaradi visoke kompleksnosti programske rešitve, dolgoročnosti pogodbenega obdobja ter faznega načina razvoja, ponudnik mora ponuditi projektni način izvedbe, ki obravnava oziroma vključuje vsaj naslednje sklope, zapisane v okviru tega poglavja Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Zahteve v fazi oddaje ponudbe (okvirni projektni pristop)

Ponudnik mora v ponudbi priložiti okvirni projektni pristop, ki vključuje:

- Metodologijo vodenja (naročnik pričakuje agilen pristop ali enakovredno) in kratek opis delovnega toka.

- Okvirne faze in njihovo zaporedje (analiza, zasnova, namestitev/konfiguracija in integracije, testiranje – UAT, usposabljanje, prehod v produkcijo, podpora, storitve inženiringa in razvoja).

- Predlagano projektno organizacijo in imenovanje projektnega vodje (kontaktna oseba za celotno pogodbeno obdobje).

- Ključne predpostavke/odvisnosti (dostopi, okolja, podatki, integracije).

Projektni načrt (PN) po podpisu pogodbe

Najugodnejši ponudnik mora v 15 dneh po podpisu pogodbe predložiti celovit Projektni načrt (PN), ki je usklajen s 3.2.7 Predviden fazni načrt izvedbe. PN je zavezujoč in mora najmanj vsebovati:

- Fazni opis in  definicije  pripravljenosti/dokončnosti (cilji, vhodni/izhodni pogoji, kriteriji prevzema).

- Časovni načrt (Gantt) z mejniki Mx, kritično potjo in odvisnostmi.

- RACI matriko z jasnimi razmejitvami odgovornosti (ponudnik/podizvajalci/naročnik) po fazah.

- Razčlenjene delovne sklope z merljivimi rezultati (angleško deliverables).

- Načrt kakovosti in testiranja (SIT, UAT, sledljivost zahtev, evidence).

- Načrt tveganj in upravljanja sprememb (postopek odobritev, vplivi na obseg/rok/strošek).

- Načrt komunikacije in poročanja (mesečna poročila: status mejnikov, tveganja, odstopanja, odprte točke, poraba ur).

- Načrt usposabljanja in prenosa znanja (ciljne skupine, obseg, termini, gradiva).

PN se potrdi znotraj projektne skupine; spremembe PN se izvajajo izključno po postopku upravljanja sprememb.

Analiza in zasnova

- Analiza stanja in potreb: ponudnik mora pred začetkom implementacije opraviti analizo obstoječega IT okolja in popisati stanje ter potrebe naročnika.

- Upoštevanje obstoječe tehnične rešitve: ponudnik mora pri popisu in kasneje pri snovanju skupne rešitve upoštevati obstoječe produkcijske sisteme naročnika za pripravo podnapisov, avtomatizacijo, predvajanje, arhiviranje ter vseh ostalih, ki bodo neposredno priključeni na strežnik preko API vmesnika ter v sodelovanju z naročnikom izdelati predloge rešitev za integracijo z licenčnim strežnikom programske opreme.

Namestitev in konfiguracija

- Namestitev strežnika programske opreme na naročnikovo infrastrukturo (on-premise): Ponudnik mora vse programske komponente namestiti  na strojno opremo naročnika (angleško on-premise), navedeno v tem poglavju. Na razpoložljivi strojni opremi mora vzpostaviti testno (pred-produkcijsko) in produkcijsko okolje. Namestitve se lahko izvedejo fizično in deloma preko varnega oddaljenega dostopa (VPN, MFA, ..) s posredovanjem strokovnjaka naročnika, ki omogoči vzpostavitev varne povezave.

PODATKI O STREŽNIKU:

DELL POWEREDGE R760XA SERVER

Base PowerEdge R760XA Server 210-8GRR 1x

Chassis Configuration

- 2.5" Chassis with up to 8 NVMe HW RAID Drives, Front PERC 12 321-BJKG 1x

- Processor: Intel Xeon Platinum 8562Y+ 2.8G, 32C/64T, 205W, 60M Cache, Turbo, HT (300W) DDR5-5600 338-CPBT 1x

- Additional Processor: Intel Xeon Platinum 8562Y+ 2.8G, 32C/64T, 205W, 60M Cache, Turbo, HT (300W) DDR5-5600 338-CPBT 1x

- Memory DIMM Type and Speed: 5600MT/s RDIMMs 370-BBRX 1x

- Memory Capacity: 16x 64GB RDIMM, 5600MT/s, Dual Rank 370-BBRN 16x

RAID/Internal Storage Controllers

- PERC H965i Controller, Front 405-ABDN 1x

Hard Drives (NVMe)

- 2x 800GB Data Center NVMe Mixed Use AG Drive (U.2 Gen4) 400-BRPY 2x

- 6x 4TB Enterprise NVMe Mixed Use AG Drive (U.2 Gen4) 400-BKGI 6x

Power Supply

- Dual, Redundant (1+1), Hot-Plug PSU, 2800W, Mixed Mode, 400V HLAC (Only for 200-240V AC), Titanium, C22 Connector 450-AMER 1x

- Power Cords: Jumper Cord C13/C20, 2.5m, 250V, 16A (Multi-National) 450-AHTB 2x

PCIe Riser

- Riser with Bridge Board 350-BCFX 1x

OCP 3.0 Network Adapters

- Broadcom 57414 Dual Port 25GbE SFP28, OCP NIC 3.0 540-BCOC 1x

Additional Network Cards

- Broadcom 5720 Dual Port 1GbE LOM 540-BDCK 1x

- NVIDIA ConnectX-6 Dx Dual Port 100GbE OSFP, OCP NIC 3.0, Full Height 640-BCXQ 1x

NVMe and PCIe Storage Adapters

- PERC H9650, Adapter, Full Height/Low Profile, 8i 405-BBBV 1x

GPU/FPGA/Acceleration Cards

- 2x NVIDIA H100 NVL, PCIe, 350-400W, 94GB Passive, Double Wide, Full Height GPU 490-BKLJ 2x

- GPU Interconnect/Acceleration Cables NVLINK Bridge 490-BJVI 1x

Optics & Cables for Network Cards

- 2x Dell EMC PowerEdge OSFP28 SR4 100GbE 850C Optic 407-BCEQ 2x

- 2x SFP28 SR Optic, 25GbE, 850C 407-BOG4 2x

Embedded Systems Management

- iDRAC9, Enterprise 16G 528-CT1C 1x

Rack Rails & Accessories

- Rack Rails ReadyRails Sliding Rails (BZS) 770-BFCF 1x

- Rack Rails Strain Relief Bar, 2U 770-BFCG 1x

Dell Services

- ProSupport and Next Business Day Onsite Service 60 Month(s) 865-BBLL 1x

- Standardi pri izvedbi namestitve: ponudnik pri vsaki namestitvi upošteva tako varnostne principe (na primer ISO/IEC 27001/27002 ali podobne) kot tudi dobre prakse pri upravljanju namestitev informacijskih tehnologij. Pri tem ponudnik za vsako namestitev zagotavlja:

  - namestitev  večjih nadgradenj le po predhodni odobritvi s strani naročnika,

  - kontroliran in avtoriziran postopek namestitve,

  - nameščanje knjižnic samo iz zanesljivih virov programske opreme,

  - redno izvajanje manjših posodobitev (angleško: »patch«) in testiranje,

  - vodenje sistemske evidence nameščene programske opreme (angleško: »software asset«) in dokumentiranje ključne komponente, njihove licence ter datum nameščanja,

  - celostno upravljanje programske rešitve  na način, da ga zaščiti pred nepooblaščenimi namestitvami, vdori in neupravičeno uporabo.

Testiranje in prevzem

- Testni načrt: ponudnik mora za ponujen strežnik programske opreme predlagati, se uskladiti z naročnikom in nato izdelati ustrezne ponovljive teste (tudi varnostne), s katerimi bo dokazoval pravilnost delovanja.

- Testno ali pred-produkcijsko okolje (angleško: »staging«): ponudnik mora za vsako implementacijo novih ali izboljšanih funkcionalnosti najprej predvideti in opraviti preizkus le teh v testnem/pred-produkcijskem okolju naročnika. Šele po pozitivni potrditvi testov s strani naročnika sme rešitev prenesti v produkcijo.

- Prevzemni testi (angleško: »User Acceptance Tests - UAT«): za ponujen strežnik programske opreme bo naročnik skupaj s ponudnikom po zaključeni namestitvi in osnovni konfiguraciji strežniške programske opreme izvedel prevzemne teste (UAT). Testi se izvedejo na končni strojni opremi naročnika v produkcijskem okolju. Termin testiranj mora biti dogovorjen z naročnikom.

V okviru UAT mora ponudnik zagotoviti:

- Podporo, pomoč ter konfiguriranje programskega strežnika, ki deluje na strojni opremi naročnika, vključno z vsemi potrebnimi komponentami in knjižnicami.

- Vzpostavitev in omogočitev povezljivosti preko API-vmesnika, ki mora omogočati predvideno komunikacijo z različnimi odjemalci, vključno z integriranimi sistemi naročnika.

- Podporo naročniku pri izvedbi uporabniških testov, ki vključujejo preverjanje delovanja ključnih funkcionalnosti sistema, testne scenarije uporabe ter validacijo integracij z obstoječimi informacijskimi sistemi naročnika.

- Odpravo morebitnih napak ali pomanjkljivosti, ki se odkrijejo med UAT, v desetih delovnih dneh.

Ponujen licenčni strežnik programske opreme se uradno šteje kot prevzet, ko naročnik z uradnim prevzemnim zapisnikom potrdi, da so vsi uporabniški testi uspešno opravljeni, da je strežnik v celoti funkcionalen na predvideni strojni opremi naročnika ter da API-vmesnik omogoča in pravilno izvaja zahtevane funkcionalnosti. Prevzemni zapisnik mora biti podpisan s strani obeh pogodbenih strank in predstavlja formalni zaključek faze dobave in namestitve.

Usposabljanje in prenos znanja

- Izobraževanje uporabnikov: ponudnik mora organizirati usposabljanje vsaj za 5 ključnih uporabnikov (administratorjev). Ti morajo pridobiti dovolj znanja, da znajo vzpostaviti sistem ob morebitni napaki v normalno delovanje.

Ponudnik mora zagotoviti najmanj 10 šolskih ur izobraževanja uporabnikov v prostorih RTV Slovenija. Izobraževanja potekajo v primerni učilnici, vsa izobraževanja se snemajo in bodo uporabljena izključno za interne namene RTV. Izobraževanje mora biti vključeno v ceno. Naročnik bo zagotovil ustrezne delovne prostore.

- Končno usposabljanje: pred zaključkom pogodbenega obdobja mora ponudnik izvesti najmanj 20 šolskih ur usposabljanja za osebje naročnika oziroma drugega s strani naročnika pooblaščenega izvajalca vzdrževanja. Usposabljanje mora vključevati predajo projektne, sistemske in tehnične dokumentacije ter morebitnih programskih skript in konfiguracijskih elementov, potrebnih za samostojno vzdrževanje celotne programske rešitve.

Končno usposabljanje je obvezni pogoj za začetek produkcijskega delovanja sistema. Prehod v projektno produkcijo se šteje za uspešno izvedenega šele, ko naročnik potrdi, da je usposabljanje ustrezno izvedeno in da osebje obvlada zahtevane naloge.

Prenos znanja:  ponudnik prenos znanja zagotavlja preko dokumentacije, priročnikov, navodil za uporabo in vzdrževanje ter kratkih namenskih video posnetkov ali tudi posnetkov zaporednih akcij preko posnetkov zaslona  (angleško: »screencasting«). Ponudnik ves material za prenos znanja preda naročniku v elektronski obliki. Naročnik ta gradiva shranjuje v lastni bazi znanj, oziroma tehnični knjižnici in kopijo v projektni mapi, skupaj z vso razpisno dokumentacijo.

Prilagajanje in nadaljnji razvoj

- Projektno obdobje: za projektno obdobje se šteje časa trajanja pogodbe.

- Nadgradnje, prilagoditve ter delovanje: ponudnik mora v času pogodbenega obdobja zagotoviti nadgradnje tako licenčne strežniške programske opreme kot tudi vseh razvitih odjemalcev in redno skrbeti za varnostne ter funkcionalne nadgradnje. Ob nadgradnjah je ponudnik dolžan tudi izvajati vse prilagoditve, dogovorjene v okviru pogodbenih obveznosti.

- Odprtost za razvoj: ponudnik mora ponuditi modularen sistem, ki tekom celotnega pogodbenega obdobja omogoča nadaljnji razvoj in nadomestitve/razširitve z uporabo prilagodljive arhitekture. Na primer, v kolikor se tekom nadaljnjih razvojnih faz izkaže, da na trgu obstaja boljši model razpoznavalnika (ASR model) ali boljši jezikovni model, tehnična rešitev mora omogočati njegovo integracijo. Ponudnik mora v treh (3) letih ponuditi najmanj 2070 ur storitev inženiringa in razvoja vključno z razvojem odjemalske aplikacije.

Varnost sistema in podatkov ter skladnost z zakonodajo

Informacijska varnost: vsi postopki morajo biti skladni z varnostnimi politikami naročnika (VP-6 - Politika upravljanja z dostopi do informacij, VP-5  - Politika upravljanja s spremembami, VP-2 Politika primerne rabe informacijskih sredstev ,VP-1-Krovna politika informacijske varnosti). Ponudnik mora tako za strežniško kot tudi odjemalske programske opreme voditi lokalno bazo varnostnih incidentov ter le-te pošiljati tudi na določen strežnik naročnika.

Skladnost z zakonodajo: Rešitev mora upoštevati naslednje zakonske zahteve:

- GDPR - skladnost z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu osebnih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov).

Obdelava podatkov:

Uporaba podatkov so zvočni posnetki in prepisi naročnika, ki se nalagajo ali pošiljajo strežniku v transkripcijo, nikoli ne smejo uporabljati za doučenje ali specializacijo modelov ponudnika izven fizične lokacije naročnika.

Hramba podatkov so zvočni posnetki ali prepisi poslani v transkripcijo morajo biti dosegljivi administratorju naročnika.

Varna hramba so avdio posnetki posameznih sej se naj obravnavajo skupaj z metapodatki sej ter varno shranjujejo v naročniku dostopno lokacijo.

Izbris podatkov so administrator naročnika lahko samostojno in kadar koli izbriše vse shranjene zvočne posnetke in prepise že končanih sej vsaj ne en način. To je bodisi preko konzole strežnika ali preko API-vmesnika.

Šifriranje:

Med prenosom podatkov se vsa komunikacija med strežnikom programske opreme in odjemalske aplikacije za odloženo transkribiranje ali sistemom znotraj avtomatizacije naročnika šifrirana z uporabo protokola TLS 1.2 ali novejšega.

V mirovanju so vsi shranjeni zvočni posnetki in prepisi zaščiteni s šifrirnimi algoritmi, skladnimi z industrijskimi standardi.

Dostop do shranjenih podatkov je omejen na imenski prostor uporabnika in je omogočen izključno preko ustreznih avtenticiranih API-ključev.

Garancijsko obdobje

Ponudnik zagotavlja minimalno 12-mesečno garancijsko obdobje, v katerem so vse napake odpravljene brez dodatnih stroškov za naročnika, po definiciji incidentov v razdelku 3.3.9 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Zagotavljanje delovanja in ravni podpore

Ponudnik mora zagotavljati delovanje opreme in ravni podpore tri (3) leta po namestitvi in konfiguraciji.

Osnovni namen uporabe strežnika programske opreme je razpoznava govora za namen podnaslavljanja, ki deluje v naslednjih časovnih oknih:

- Dnevni termin:	07:00 – 23:00 (16 h)

- Nočni termin:	23:00 – 07:00 (8 h)

- Delovni dnevi: 	pon – pet (dnevno kritična produkcija).

- Konec tedna in noči: režim dežurstva (odziv se meri, a je dovoljen daljši čas tolerance).

Naročnik za dnevni termin znotraj delovnih dni zahteva spodaj navedene odzivne čase na prijave napak ter čase za odpravo napak:

- Odzivni čas (od prijave do začetka dela):

  - Kritična napaka:	60 min

  - Večja napaka:		4 h

  - Manjša napaka:		8 h

- Čas odprave napake ali povrnitve do ponovne vzpostavitve polne funkcionalnosti:

  - Kritična napaka:	2 h

  - Večja napaka:		8 h

  - Manjša napaka:		5 dni (ali po dogovoru)

Za ostale termine naročnik predvideva možnost posredovanja na klic, e-pošto ali drug način elektronske komunikacije.

Načrtovana vzdrževalna dela

Večja načrtovana vzdrževalna dela (posodobitve, nadgradnje, menjave komponent ipd.) se morajo izvajati v nočnem terminu, razen če naročnik izrecno potrdi drugačen časovni okvir.

Ponudnik mora naročnika o večjih načrtovanih vzdrževalnih posegih obvestiti najmanj 5 delovnih dni vnaprej ter z dodatnim opomnikom en delovni dan vnaprej, v kolikor se ponudnik in naročnik pisno ne dogovorita drugače.

Za reševanje posameznega primera, se lahko uporabi tudi drugačen termin, v koliko to dopušča statistika dejanske porabe virov in obremenitev, ki  ga ponudnik zagotavlja  preko statusa virov (npr. z Prometheus + Grafana ali podobno).

Nepričakovani izpadi

Ponudnik mora zagotoviti mehanizme za hitro odpravo napak in nepredvidenih izpadov. Ponudnik mora zagotoviti dokumentirano evidenco izpadov in odzivnih časov.

Ponovni zagoni in nadgradnje sistemov

Ponovni zagoni (angleško reboot) zaradi nameščanja varnostnih popravkov, nadgradenj ali drugih tehničnih razlogov se morajo praviloma izvajati v okviru nočnega servisnega okna (00:00–06:00), razen če se ponudnik in naročnik pisno dogovorita za drugo časovno okno.

V kolikor ponovni zagon povzroči nedelovanje v produkcijskem času, se ta čas šteje v izračun razpoložljivosti.

Poročanje in dokazila

Ponudnik mora naročniku mesečno poročati o dejanski razpoložljivosti, vključno z razmejitvijo med:

- načrtovanimi vzdrževalnimi deli,

- ponovnimi zagoni zaradi posodobitev,

- nepričakovanimi izpadi.

V primeru nedoseganja pogodbeno dogovorjenih pogojev razpoložljivosti mora ponudnik omogočiti izvedbo revizije in zagotoviti pisno pojasnilo z ukrepi za izboljšanje.

Pravice intelektualne lastnine nad prilagojenimi in razvitimi rešitvami

Ponudnik mora zagotavljati, da bo vso izvorno kodo odjemalske programske kode, konfiguracije, skripte, integracije ter z njimi povezano tehnično dokumentacijo, razvito ali spremenjeno v okviru te pogodbe, sproti oddajal v centralno shrambo izvorne kode (npr. Git, ali enakovreden repozitorij naročnika).

Ponudnik bo moral v repozitorij izvorne kode nalagati spremembe sproti oziroma najkasneje v roku petih (5) delovnih dni po implementaciji posamezne spremembe na produkciji.

Repozitorij izvorne kode  se bo vzpostavil na infrastrukturi naročnika in pod njegovim upravljanjem. Ponudnik bo imel zagotovljene uporabniške dostope za potrebe izvedbe pogodbenih obveznosti.

Naročnik ima vedno pravico, da izvorno kodo uporablja, spreminja in zaupa v vzdrževanje ali nadaljnji razvoj tretjim osebam.

Ob prenehanju pogodbenega obdobja ponudnik zagotavlja, da je repozitorij izvorne kode popoln, ažuren in da vsebuje vso izvorno kodo ter pripadajočo dokumentacijo, razvito na podlagi te pogodbe.

Zagotovitev prenosljivosti in neodvisnosti od ponudnika

Ponudnik mora zagotoviti, da je implementirana rešitev organizirana in tehnično izvedena na način, ki omogoča njeno dolgoročno nemoteno podporo tudi s strani tretjih oseb, ki niso prvotni ponudnik (izvajalec).

Ponudnik se zavezuje, da po izteku pogodbenega obdobja ne bo na noben način omejeval naročnika pri izbiri tretjega izvajalca za vzdrževanje, nadgradnjo ali nadaljnji razvoj rešitve.

V kolikor ponujena programska rešitev vključuje komponente, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, mora ponudnik zagotoviti ustrezne licence za njihovo uporabo ali dokazati, da so te komponente dostopne tudi drugim ponudnikom pod enakimi pogoji (nediskriminatorno).

Izhodna strategija

Ponudnik mora v ponudbi predložiti izhodno strategijo, ki zagotavlja tako nemoteno nadaljevanje delovanja nameščenega sistema na predmetni strojni opremi kot časovno neomejen prenos na drugo strojno opremo v primeru večjih okvar ter nadaljevanja delovanja na nadomestni strojni opremi. Za izvedbo teh postopkov mora ponudnik zagotoviti vso tehnično dokumentacijo z opisom potrebnih korakov ter vseh pripadajočih konfiguracijskih in nastavitvenih datotek, ki morajo naročniku biti na voljo v odprtih formatih (na primer XML, JSON, CSV in podobno) in dostopni brez ponudnikove podpore. Enkrat letno ima naročnik pravico izvesti simulacijo ponovne namestitve sistema iz lastnega arhiva, pri čemer mora ponudnik zagotoviti podporo.

Naročnik si pridržuje pravico, da po prenehanju pogodbe strežniško programsko opremo uporablja v "zamrznjeni" različici brez nadgradenj še naprej.

Ponudnik se zaveže, da v zadnji fazi projekta, najkasneje pa ob prenehanju pogodbenega razmerja, naročniku preda vso tehnično dokumentacijo, nastavitvene in konfiguracijske datoteke, potrebne ključe ter zadnjo verzijo slik uporabljenih kontejnerjev (na primer Docker/Kubernetes images ali podobno).

Zahteve za testiranje ponujene programske opreme

Naročnik bo opravil testiranje posamezne ponujene programske opreme na način, opredeljen v nadaljevanju tega poglavja Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik je za namen testiranja natančnosti razpoznave ponujene programske opreme pripravil Python skripto, zasnovano kot abstraktni modul, ki omogoča razširitev oziroma vključitev v obstoječi programski del ponudnika. Python skripta je ločena .ZIP datoteka, ki predstavlja prilogo te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Testni vzorci in testno okolje naročnika

Naročnik bo za preverbo natančnosti razpoznave zagotovil 3 referenčne testne vzorce. Vzorci bodo tehnično pripravljeni v formatu WAV (PCM), s frekvenco vzorčenja 16 kHz in v mono zapisu. Posamezen vzorec v trajanju okvirno 15 minut vsebuje različne govorne hitrosti, različne naglase in fonetične posebnosti, pripravljene v različnih snemalnih okoljih (na primer: studio, intervju, prosti govor, delno šumno okolje).

Naročnik bo za izvedbo preizkusa natančnosti razpoznave v svojih prostorih zagotovil namensko IT okolje, ki bo omogočalo izvedbo zajema podatkov za izračun natančnosti ponujenih rešitev strojne razpoznave govora pod enakimi pogoji za vse ponudnike. Ponujena rešitev mora pri obdelavi zagotavljati, da se razpoznana beseda (v različici »final«) vrne v maksimalnem času 2 sekund (maksimalna dovoljena zakasnitev).

IT okolje naročnika bo sestavljeno iz naslednjih tehničnih komponent:

- Osebni računalnik (PC) z nameščenim operacijskim sistemom Windows 10 ali Ubuntu Linux (64-bit), z najmanj 16 GB RAM in 4-jedrnim procesorjem.

- Dostop do interneta, ki bo omogočil povezavo testnega računalnika z ustrezno končno točko API vmesnika ponujene strežniške programske opreme ponudnika. Tako naročnik, kot ponudnik poskrbita vsak na svoji strani za primerna varnostna pravila glede odpiranja potrebnih komunikacijskih vrat (angleško TCP port) za izvedbo testiranja.

- Sinhronizacija časa na testni lokaciji z uporabo NTP protokola, ki bo zagotavljala, da bo čas na testnem osebnem računalniku sinhroniziran preko NTP odjemalca.

- Nameščeno programsko okolje za Python (verzija 3.10 ali novejša), ki bo omogočalo zagon Python skript za zajem sprotnega besedila iz razpoznanega govora za potrebe izračuna natančnosti.

- Shranjevanje rezultatov: zajeti podatki s pomočjo testne Python skripte bodo shranjeni v lokalno datoteko (json), ki bo služila kot dokazilo o izvedbi preizkusa in podlago za nadaljnjo analizo.

Obveznosti ponudnika

Ponudnik mora prejeto skripto ustrezno integrirati v svoj programski paket oziroma aplikacijsko kodo na način, da bo rešitev delovala kot funkcionalna in celovita programska celota. Ob tem mora ponudnik pripraviti delujoče tehnično okolje, ki bo omogočalo delovanje skripte (povezava na pripravljeno končno točko API vmesnika razpoznavalnika pri naročniku).

Integracija mora za namen preverbe delovanja razpoznave v sprotnem načinu omogočati:

- pošiljanje zvočne testne datoteke v razpoznavo,

- sprotni zajem razpoznanega besedila, kot podlago za izvedbo izračuna natančnosti v streaming načinu, ter njen sprotni prikaz na zaslonu, kar pomeni sprotno obdelavo vhodnih avdio tokov v realnem času brez prekinitve storitve.

Prenos podatkov in klici funkcij morajo biti izvedeni tako, da je zagotovljena nizka zakasnitev in nemoteno delovanje storitve.

Ponudnik mora naročniku v svoji ponudbi priložiti:

- celotno samostojno delujočo kodo z integriranim delom naročnika, vključno s podatki za prijavo (uporabniško ime / geslo ali podobno),

- tehnično dokumentacijo vključno z navodili za samostojno uporabo v okolju naročnika,

- kontaktne podatke tehnične podpore za čas preverbe programske opreme.

Rešitev mora biti predana v obliki, ki je pripravljena za uporabo v testnem okolju naročnika (Docker ali enakovredno ali neposredno z zagonom Python programa). Ponudnik mora zagotoviti, da bo naročnik lahko samostojno zagnal integrirano rešitev in izvedel meritve natančnosti v streaming načinu brez dodatnih sprememb kode.

Postopek preverbe ponujene programske opreme

Ponudniki morajo imeti aktivirano programsko okolje najkasneje naslednji delovni dan po roku za oddajo ponudb. Naročnik bo posameznega ponudnika preko sistema eJN pozval k izvedbi preverbe programske opreme z navedbo točnega datuma in ure. Ponudniki morajo v zahtevanem času zagotavljati delujoč sistem razpoznavalnika in tehnično podporo. Ponudniki lahko zagotavljajo tehnično podporo na daljavo (telefon, e-pošta) ali neposredno na lokaciji naročnika. V primeru, da ponudnik želi zagotavljati tehnično podporo na lokaciji naročnika, mora le-to ob prejemu termina preverbe sporočiti naročniku preko sistema eJN.

Naročnik bo opravil celotno preverbo posameznega ponudnika v enkratnem terminu. Pri tem bo naročnik izvedel preverbo z uporabo, s strani ponudnika predane programske opreme za zajem podatkov sprotne razpoznave, za tri (3) pripravljene domene vsebin (info vsebine, kulturne vsebine in športne vsebine).

Naročnik bo opravil preverbo vse ponudnikov z istimi zvočnimi posnetki.

V primeru tehničnih težav bodisi na strani naročnika bodisi na strani ponudnika, se izvajanje preverbe ponujene programske opreme ustavi. V tem primeru se postopek preverbe ponovi še isti dan ali najkasneje naslednji delovni dan.

Naročnik bo z uporabo zajetih transkriptov ter originalnega prepisa s pomočjo spletnega evaluatorja izračunal posamezne vrednosti natančnosti na poravnanem besedilu. Za namen izračuna natančnosti razpoznavalnikov preko WER metode bo naročnik uporabil evaluator, razvit v projektu Razvoj slovenščine v digitalnem okolju (2020-2023), ki je dostopen na spletnem naslovu https://www.slovenscina.eu/evaluator/.

Za namen postopka ocenjevanja se najprej izračuna povprečje natančnosti (angleško: accuracy; ACC [%] ) iz rezultatov posamezne vsebine po naslednji formuli:

ACC %= (ACC1 %+ACC2 %+ACC3 %)3

Pridobljen rezultat se uporabi za dodelitev točk v skladu z merilom za izbiro najugodnejšega ponudnika v točki 5.3 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Meje sprejemljivosti

Strežnik programske opreme ponudnika mora  na podlagi izračunanega povprečja ACC  [%], določenega v točki 3.4.3 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, doseči najmanj 90% natančnost z uporabo normalizacije. V primeru, da ponudnik ne doseže zahtevane meje sprejemljivosti, bo ponudba kot nedopustna izločena iz nadaljnjega postopka javnega naročanja.

PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Splošni pogoji za izdelavo ponudbene dokumentacije

Pojasnila k Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudnik lahko zahteva pojasnila k Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z javnim naročilom izključno preko Portala javnih naročil, dosegljivem na naslovu: www.enarocanje.si - pri objavi predmetnega javnega naročila.

Rok za vprašanja je do 22. 12. 2025 do 12:00. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Dopolnitev in spremembe Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil.

Po poteku roka za prejem ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila šest ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

Rok za predložitev ponudb bo naročnik podaljšal tudi v primeru:

- če iz kakršnega koli razloga dodatne informacije, čeprav jih je ponudnik pravočasno zahteval, niso bile predložene najpozneje šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb;

- če je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena pozneje kot šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb.

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Če dodatne informacije niso bile pravočasno zahtevane ali je njihov pomen pri pripravi ponudb zanemarljiv, podaljšanje roka ni potrebno.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

Jezik

Ponudbe morajo biti izdelane v slovenskem jeziku.

Označevanje

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene postopka javnega naročanja in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v postopek javnega naročanja. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik, bodo v celoti odgovorne za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imele v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupen del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«.

Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot je zgoraj navedeno.

Če bodo kot zaupno označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Ponudnik to naredi tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«,vpiše datum in čas ter se podpiše.

Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, naročnik ponudbo v celoti zavrne.

Vsebina ponudbe

Ponudniki morajo ponuditi vsa dela, potrebna za dokončanje del po projektni dokumentaciji iz točke 3.2 te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Dopustne dopolnitve ponudbe

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil. Očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Navedba zavajajočih podatkov

Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku:

- v primeru, da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3,

- če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3.

Neobičajno nizka ponudba

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu s prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe.

Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo, mora od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Naročnik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, jo bo naročnik zavrnil.

Predložitev ponudbe s podizvajalci

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora za vsakega od navedenih podizvajalcev, ponudnik predložiti dokumente, zahtevane v točkah 4.2.1, 4.2.2, 4.2.10 in 4.2.13. V primeru, da ponudnik izpolnjuje določeno zahtevo naročnika s podizvajalcem (referenca, kadri), mora za podizvajalca predložiti tudi ustrezen dokument pod točko 4.2.4 in/ali 4.2.5.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredna plačila, mora dodatno predložiti še Soglasje podizvajalca za neposredna plačila, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika (to soglasje je potrebno predložiti le v primeru, če podizvajalec zahteva neposredna plačila).

Naročnik bo pred podpisom pogodbe od izbranega ponudnika zahteval predložitev pogodb, ki jih ima sklenjene s svojimi podizvajalci, s katerimi nastopa pri tem javnem naročilu. Iz predložene pogodbe morajo biti razvidni podatki o podizvajalcu, vrsta del, ki jih bo izvajal podizvajalec ter njihov obseg in vrednost.

Ponudnik se obvezuje, da bo v primeru morebitne naknadne zamenjave podizvajalca oziroma pred vključitvijo novega podizvajalca, pridobil pisno soglasje naročnika. Ob tem mora ponudnik za vsakega izmed novih podizvajalcev naročniku predložiti:

- Za vsakega novega podizvajalca dokumente, zahtevane v točkah 4.2.1, 4.2.2, 4.2.10 in 4.2.1,. V primeru, da ponudnik izpolnjuje določeno zahtevo naročnika s podizvajalcem (referenca, kadri), mora za podizvajalca predložiti tudi ustrezen dokument pod točko 4.2.4 in/ali 4.2.5.

- Soglasje podizvajalca za neposredna plačila, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika (to soglasje je potrebno predložiti le v primeru, če podizvajalec zahteva neposredna plačila).

- Pogodbo sklenjeno z novim podizvajalcem iz katere morajo biti razvidni podatki o podizvajalcu, vrsta del, ki jih bo izvajal podizvajalec ter njihov obseg in vrednost

- Lastno izjavo, da je poravnal vse obveznosti prvotnemu podizvajalcu.

Skupna ponudba

V primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina predložiti za vsakega izvajalca iz skupne ponudbe (partnerja) dokumente, zahtevane v 4.2.1, 4.2.2, 4.2.10 in 4.2.13.

V primeru, da ponudnik izpolnjuje določeno zahtevo naročnika s partnerjem (referenca, kadri), mora za partnerja predložiti tudi ustrezen dokument pod točko 4.2.4 in/ali 4.2.5.

Izvajalci v primeru skupne ponudbe določijo vodilnega partnerja v skupni ponudbi. Vodilni partner je izvajalec, ki mora imenovati vodjo del.

Izvajalčeva pooblastila iz skupne ponudbe ne morejo nadomestiti ponudnikovih.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe od izbranega ponudnika zahteval predložitev pravnega akta o skupni izvedbi javnega naročila. Iz pravnega akta o skupni izvedbi javnega naročila mora jasno izhajati odgovornost posameznega izvajalca za izvedbo javnega naročila. Ne glede na to ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. V primeru, da subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje iz te dokumentacije in zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

Alternativne ponudbe in variante ponudbe

Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne.

Oblika ponudbe

Ponudnik na obrazcih, ki so sestavni del Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ne sme spreminjati ali popravljati besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika in že vpisano v obrazce. Velja torej Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in obrazci ter morebitni odgovori, spremembe in dopolnitve. V primeru, da bo naročnik ugotovil, da je ponudnik spreminjal besedilo v obrazcih (ali morebitne odgovore, spremembe in dopolnitve), ki jih je določil naročnik, bo tako ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka.

Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo vsebinsko in pomensko ustrezati zahtevam naročnika iz te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Samo ena ponudba od vsakega ponudnika

Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Prav tako lahko posamezen ponudnik nastopa v predloženih ponudbah samo enkrat (torej ali kot ponudnik ali kot podizvajalec ali kot partner). Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo ali nastopa v več ponudbah v različnih vlogah (ponudnik, podizvajalec, partner), diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Vse diskvalificirane ponudbe bodo kot nepravilne izločene.

Veljavnost ponudb

Ponudbe morajo biti veljavne vsaj 90 dni po roku za oddajo ponudb. Ponudbe, ki ne bodo veljavne do navedenega roka, bodo izločene. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

Izločitev ponudbe

Naročnik bo izločil:

- nepravočasne ponudbe;

- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 3 in točke 4.3, 4.4 in 4.5.Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam.

Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz točk 4.3, 4.4 in 4.5 te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ponudnik, ki je v enem od položajev iz točke 4.3.a) in 4.3.d) te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. To ne velja za ponudnika, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji.

Dokumenti v ponudbeni dokumentaciji

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno.

V del »Predračun« pa naloži obrazec Predračun (OBR-3), zahtevan v točki 4.2.3 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v obliki pdf.

»Skupne ponudbene vrednosti«, ki bodo vpisane v istoimenske razdelke in dokumenti, ki bodo naloženi kot predračuni v del »Predračun«, bodo razvidne in dostopne na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentih, ki so predloženi v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentih, ki so predloženi v delu »Predračun«.

Ponudnik mora predložiti tudi ostale dokumente, ki so zahtevani v točkah od 4.2.1 do 4.2.14 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«.

Ponudnik mora vse ponudbene dokumente skenirati ter jih v PDF obliki predložiti v svojo elektronsko ponudbo. Pred tem mora obrazce, kjer je to zahtevano, izpolniti, podpisati in žigosati.

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati spodaj navedene dokumente:

Podatki o ponudniku (OBR-1)

Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila (OBR-2)

Predračun (OBR-3)

Referenčna izjava (OBR-4)

Izjava o kadrovski sposobnosti (OBR-5)

Izjava o izpolnjevanju tehničnih zahtev (OBR-6)

Izjava o predaji programske opreme za izvedbo preverbe natančnosti razpoznavalnika (OBR-7)

Vzorec pogodbe (OBR-8)

Vzorec pogodbe mora biti v celoti (vsaka stran) parafiran.

Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-9)

Izbrani ponudnik mora (skladno s podano izjavo o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) od prejetja podpisane pogodbe s strani naročnika najpozneje v roku 10 dni, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 10 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno do 31. 12. 2026.

V primeru, da se ponudnik kljub naročnikovem pisnemu pozivu ne odzove, čeprav za to niso podani objektivni razlogi, naročnik s ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila. Ponudnik in njegova odgovorna oseba sta v tem primeru odgovorna za prekršek iz 112. člena ZJN-3. Šteje se, da so objektivni razlogi tisti, na katere ponudnik ni mogel vplivati, jih pričakovati, preprečiti, odpraviti in se jim izogniti.

Novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (ali podaljšanje že obstoječe garancije) v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, brezpogojno, nepreklicno in plačljivo na prvi poziv naročnika  mora ponudnik predložiti 30 dni pred potekom predhodne garancije in z veljavnostjo od 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027.

Novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (ali podaljšanje že obstoječe garancije) v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, brezpogojno, nepreklicno in plačljivo na prvi poziv naročnika  mora ponudnik predložiti za tretje pogodbeno leto, in sicer 30 dni pred potekom predhodne garancije in z veljavnostjo od 1. 1. 2028 do 31. 12. 2028.

Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika (OBR-10)

Ponudnik mora predložiti predmetno izjavo s katero izjavlja, da bo naročniku v roku osmih dni od prejema poziva posredoval Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki je priložena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila pozval ponudnika, ki bo glede na merila dosegel najboljši rezultat za predmetno javno naročilo, da v roku osmih dni od prejema poziva naročnika, le-temu posreduje Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.

V kolikor pozvani ponudnik naročniku v roku osmih dni ne predloži predmetne izjave/predmetnih izjav, bo naročnik takega ponudnika izločil iz postopka ocenjevanja in pozval k predložitvi predmetne izjave/predmetnih izjav naslednjega najugodnejšega ponudnika, izbranega na podlagi meril.

Pojasnilo:

Naročnik je dolžan skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11; ZIntPK-UPB2), zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodbe z izbranim ponudnikom, pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov (o: ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih ter podatke o lastniških deležih navedenih oseb) ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe vsebuje izjava ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Okviren projektni pristop

Ponudniki morajo v svoji ponudbeni dokumentaciji predložiti tudi okviren projektni pristop, ki vključuje:

- Metodologijo vodenja (naročnik pričakuje agilen pristop ali enakovredno) in kratek opis delovnega toka.

- Okvirne faze in njihovo zaporedje (analiza, zasnova, namestitev/konfiguracija in integracije, testiranje – UAT, usposabljanje, prehod v produkcijo, podpora, storitve inženiringa in razvoja).

- Predlagano projektno organizacijo in imenovanje projektnega vodje (kontaktna oseba za celotno pogodbeno obdobje).

- Ključne predpostavke/odvisnosti (dostopi, okolja, podatki, integracije).

Celotna samostojno delujoča koda z integriranim delom naročnika

Ponudnik mora v svoji ponudbi predložiti celotno samostojno delujočo kodo z integriranim delom naročnika, kot je to opisano v točki 3.4.1 in 3.4.2 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev za sodelovanje in tehničnih zahtev

Ponudniki morajo v svoji ponudbeni dokumentaciji predložiti tudi dokazila, ki so zahtevana v posameznih poglavjih Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

ESPD obrazec

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani portala javnih naročil/ESPD: https://ejn.gov.si/espd/ / in njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Osnovna sposobnost ponudnika

- Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP in 16/23; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča:

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Dokazilo: ESPD obrazec (»Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je ponudnikov odgovor v tem primeru DA, v navedena polja vpiše podatke, ki jih od njega zahteva ESPD. V primeru, da uveljavlja popravni mehanizem, z odgovorom »Da« na vprašanje »Ste sprejeli ukrepe, s katerimi ste dokazali svojo zanesljivost ("samočiščenje")?« v polje »Prosimo opišite jih*« napiše kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

ESPD obrazec (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1). V kolikor je ponudnikov odgovor v tem primeru DA in uveljavlja popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navede v lastni izjavi.

Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži sam, ob tem pa izpis iz kazenske evidence ne sme biti starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb, ali pa da je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb.

- Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe. Ponudnika se ne izloči, če ponudnik do roka za oddajo ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe.

Dokazilo: ESPD obrazec (»Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

- Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Dokazilo: ESPD obrazec (»Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

- Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Dokazilo: ESPD obrazec (»Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je ponudnikov odgovor v tem primeru DA, in uveljavlja popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navede v lastni izjavi.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz točke 4.3, 4.4 in 4.5 teh navodil.

- Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika:

- če se je nad ponudnikom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- če so se pri ponudniku pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

Dokazilo: ESPD obrazec (»Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

- Ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in vpisan v enega izmed poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Dokazilo: ESPD obrazec (»Del IV: Pogoji za sodelovanje, A: Ustreznost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Naročnik si pridržuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD. V ta namen mora ESPD vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od gospodarskega subjekta zahteval predložitev kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov.

Ekonomska in / ali finančna sposobnost

- Ponudnik v zadnjih 6 mesecih, vključno z dnevom oddaje ponudb, ni imel blokiranega(e) TRR.

Dokazilo: ESPD obrazec (»Del IV: Pogoji za sodelovanje, B: Ekonomski in finančni položaj«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Pred odločitvijo lahko naročnik za izkazovanje tega pogoja od izbranega ponudnika zahteva predložitev:

Ponudniki RS predložijo BON-2 oziroma ustrezno število potrdil od bank, pri katerih imajo prijavljen transakcijski račun, da le-ta v zadnjih 6 mesecih, vključno z dnevom oddaje ponudb, ni bil blokiran.

Tuji ponudniki predložijo ustrezno število potrdil od bank (vključno s prevodi), pri katerih imajo prijavljen transakcijski račun, da le-ta v zadnjih 6 mesecih, vključno z dnevom oddaje ponudb, ni bil blokiran.

MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Izbran bo ponudnik, ki bo glede na spodaj navedena merila zbral največje skupno število točk. Največje skupno število točk znaša 100 in se izračuna po naslednji formuli:

40 točk (cena implementacije celotnega sistema = TC1) + 25 točk (cena storitev inženiringa in razvoja vključno z razvojem odjemalske aplikacije = TC2) + 35 točk (natančnost razpoznave) = 100 točk.

Vse točke se zaokrožujejo na eno decimalko.

Merilo 1: Cena implementacije celotnega sistema

Število točk pri tem merilu se izračuna (po spodaj navedeni formuli) kot razmerje med najnižjo ponujeno ceno implementacije celotnega sistema in ceno ponudbe, ki se ocenjuje. Dobljeno število se pomnoži s 40 in zaokroži na eno decimalno mesto. Ponudnik, ki v ponudbi ponuja najnižjo ceno, prejme 40 točk.

| TC1 = (C1MIN/C1PON) x 40 | TC1 = Število točk za merilo »Cena implementacije celotnega sistema« TC1MIN = Najnižja ponujena cena implementacije celotnega sistema TC1PON = Cena implementacije celotnega sistema, ki se ocenjuje |
| --- | --- |

Največje možno število točk pri tem merilu = 40 točk

Merilo 2: Cena storitev inženiringa in razvoja, vključno z razvojem odjemalske aplikacije

Število točk pri tem merilu se izračuna (po spodaj navedeni formuli) kot razmerje med najnižjo ponujeno ceno storitev inženiringa in razvoja vključno z razvojem odjemalske aplikacije in ceno ponudbe, ki se ocenjuje. Dobljeno število se pomnoži s 25 in zaokroži na eno decimalno mesto. Ponudnik, ki v ponudbi ponuja najnižjo ceno, prejme 25 točk.

| TC2 = (C2MIN/C2PON) x 25 | TC2 = Število točk za merilo »Cena storitev inženiringa in razvoja vključno z razvojem odjemalske aplikacije« TC2MIN = Najnižja ponujena cena storitev inženiringa in razvoja vključno z razvojem odjemalske aplikacije TC2PON = Cena storitev inženiringa in razvoja vključno z razvojem odjemalske aplikacije, ki se ocenjuje |
| --- | --- |

Največje možno število točk pri tem merilu = 25 točk

Merilo 3: Natančnost razpoznave

Ponudnik lahko v skladu s tem merilom pridobi dodatne točke glede na doseženo natančnost razpoznave z uporabo normalizacije. Natančnost posameznega razpoznavalnika je izračunana na podlagi rezultata evaluatorja (https://www.slovenscina.eu/evaluator/.)

Točke se podelijo po naslednji formuli:

od 90,00 % do 90,99 % natančnosti = 0 točk

od 91,00 % do 91,99 % natančnosti = 7 točk

od 92,00 % do 92,99 % natančnosti = 14 točk

od 93,00 % do 93,99 % natančnosti = 21 točk

od 94,00 % do 94,99 % natančnosti = 28 točk

od 95,00 % ali več natančnosti = 35 točk

Največje možno število točk pri tem merilu = 35 točk

Primer dveh ponudb z enakim rezultatom ocenjevanja

V primeru, da bosta (bodo) dva ali več ponudnikov prejela enako število točk, bo izbran tisti ponudnik, ki bo prejel večje število točk pri merilu 3: Natančnost razpoznave.

PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen če zakon, ki ureja javno naročanje, ali ta zakon določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,

- ime naročnika,

- oznako javnega naročila,

- predmet javnega naročila,

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

- potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena tega zakona.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Vlagatelj mora v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 4.000,00 EUR.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Če naročnik ugotovi, da niso izpolnjeni procesni pogoji iz prve, tretje, četrte ali pete alineje prvega odstavka 26. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

OBRAZCI

Priloženi so obrazci, katere mora ponudnik obvezno izpolniti in priložiti ponudbi.

OBR-1

- Podatki o ponudniku

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1107

Predmet: Nakup, namestitev in prilagoditev razpoznavalnika slovenskega govora

Ponudnik vpiše veljavne podatke, ki so javno dosegljivi in po predpisih glede na status in pravno obliko obvezni. Naročnik bo nekatere podatke preverjal tudi po dosegljivih elektronskih bazah.

| ŠTEVILKA PONUDBE: |  |
| --- | --- |
| FIRMA OZ. IME PONUDNIKA: |  |
| PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA : |  |
| PONUDNIK JE MSP (mikro, majhno ali srednje veliko podjetje) – ustrezno obkrožite | DA NE |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA (POSLOVNEGA) RAČUNA: |  |
| NASLOV BANKE: |  |
| KONTAK. OSEBA, ODGOVORNA ZA PONUDBO: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE, TELEFON, TELEFAX: |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: |  |
| NAZIV ODGOVORNE OSEBE ZA PODPIS POGODBE: |  |

Kraj in datum: 	Žig:	Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................		...........................................

OBR-2

- Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila

POD OZNAKO JN-B1107

- naziv in ime ponudnika: ..........................................................................................................................

- naslov: ..................................................................................................................................................

- zastopnik (prokurist) oz. podpisnik pogodbe: .........................................................................................

Izjavljamo, da sprejemamo vse pogoje, navedene v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila za predložitev ponudbe za nakup, namestitev in prilagoditev razpoznavalnika slovenskega govora.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju RS;

- bomo vse podatke, s katerimi bomo razpolagali, varovali v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22);

- bomo hranili vse podatke, spise in listine, s katerimi bomo seznanjeni ob pridobivanju dodatnih informacij in opravljanju storitev, kot poslovno skrivnost;

- bomo varovali podatke v skladu s »Krovno politiko varovanja informacij v JZ RTV Slovenija«;

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;

- naša ponudba velja še 90 dni po roku za oddajo ponudb;

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

- smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave in podatke ter za njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost.

Kraj in datum: 				Žig:				Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................						..............................................

OBR-3

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

- Predračun

JAVNO NAROČILO JN-B1107

Predmet: Nakup, namestitev in prilagoditev razpoznavalnika slovenskega govora

| Opis postavke | Enota mere | Količina | Vrednot v € brez DDV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementacija celotnega sistema | komplet | 1 |  |  |
| SKUPAJ V € BREZ DDV (Merilo 1: Cena implementacije celotnega sistema= TC1) |  |  |  |  |
| Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena na enoto mero v € brez DDV | Vrednot v € brez DDV |
| Storitev inženiringa in razvoja, vključno z razvojem odjemalske aplikacije | ura | 2070 * |  |  |
| SKUPAJ V € BREZ DDV (Merilo 2: Cena storitev inženiringa in razvoja vključno z razvojem odjemalske aplikacije = TC2) |  |  |  |  |
| SKUPAJ V € BREZ DDV |  |  |  |  |

* Količina predvidenih ur je predvidena za obdobje 36 mesecev (okvirno 690 ur na leto oziroma okvirno 57,5 ur na mesec).

Cene morajo biti izražene v EUR, na osnovi DDP lokacije naročnika, z vključenimi popusti in vsemi stroški; brez DDV. Cene morajo biti fiksne za čas trajanja pogodbe.

Plačilni pogoji za implementacijo celotnega sistema:

- 35 % v roku 30 dni od uspešno zaključene Faze 1 in prejemu pravilno izstavljenega računa;

- 20 % v roku 30 dni od uspešno zaključene Faze 2 in prejemu pravilno izstavljenega računa;

- 20 % v roku 30 dni od uspešno zaključene Faze 3 in prejemu pravilno izstavljenega računa;

- 25 % v roku 30 dni od uspešno zaključene Faze 4 in prejemu pravilno izstavljenega računa;

Plačilni pogoji za storitev inženiringa in razvoja, vključno z razvojem odjemalske aplikacije:

- 100 % v roku 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa za opravljene ure inženiringa in razvoja v preteklem mesecu.

Rok za dobavo programske opreme in namestitev: …………… dni (največ 15) od dneva veljavnosti pogodbe.

Garancijsko obdobje: …………… mesecev (najmanj 12) = garancijsko obdobje, v katerem so vse napake odpravljene brez dodatnih stroškov za naročnika, po definiciji incidentov v razdelku 3.3.9 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-4

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

- Referenčna izjava

JAVNO NAROČILO JN-B1107

Predmet: Nakup, namestitev in prilagoditev razpoznavalnika slovenskega govora

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da razpolagamo z vsaj eno (1) referenco, s katero izkazujemo, da:

- smo od 1. 1. 2020 do roka za oddajo ponudb predali v produkcijo ponujeno programsko opremo za razpoznavalnik govora;

- se predana programska oprema za razpoznavalnik govora uporablja za razpoznavo slovenskega govora;

- se predana programska oprema za razpoznavalnik govora uporablja pri končnem uporabniku, ki deluje na področju medijev (Televizija, Radio, Multimedijski centri, ipd.).

PODROBNOSTI REFERENČNEGA PROJEKTA:

| Naročnik referenčnega projekta: |  |
| --- | --- |
| Kontakti podatki naročnika (ime in priimek, telefon, e-pošta): |  |
| Oznaka programske opreme: |  |
| Datum predaje programske opreme v produkcijo: |  |

Pogodbena obveznost je bila opravljena v dogovorjeni kvaliteti in količini, v skladu z dogovorjenimi roki, postopki in standardi.

Izjavljamo, da lahko naročnik, z namenom preverbe referenčnega projekta in dejanske ustreznosti izvedbe, preveri resničnost podatkov in kvalitativno ustreznost referenčnega projekta neposredno pri naročniku referenčnega projekta.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-5

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

- Izjava o kadrovski sposobnosti

JAVNO NAROČILO JN-B1107

Predmet: Nakup, namestitev in prilagoditev razpoznavalnika slovenskega govora

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da razpolagamo z vodjo projekta, ki bo odgovorna za

vodenje in usklajevanje projektnih aktivnosti in bo obenem kontaktna točka za izvajanje pogodbenih nalog skozi celotno pogodbeno obdobje.

Ime in priimek vodje projekta: ……………………………………………………

Priloga:

- življenjepis in

- seznam projektov, ki jih je vodil imenovani vodja projekta

Prav tako pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- razpolagamo z dvema (2) programerjema, ki imata ustrezna specialistična znanja za razvoj programskih rešitev in sta sodelovala pri razvoju in uvedbi informacijskih rešitev s področja govornih tehnologij, vključno s povezovanjem z UI;

- imamo z obema navedenima strokovnjakoma sklenjeno pogodbo o zaposlitvi oz. pisni dogovor o sodelovanju ali drugo pogodbo, ki nam zagotavlja njuno razpoložljivost in

- za navedena strokovnjaka zagotavljamo, da bosta nosilca in izvajalca nalog pri izvedbi programskih rešitev ves čas izvajanja predmetnega javnega naročila; morebitno vključevanje drugih strokovnjakov v delo bomo izvedli le po predhodnem obvestilu ter odobritvi naročnika. Za nove strokovnjake bomo predložili dokazila o usposobljenosti za posamezno področje (ustrezne certifikate oziroma druga dokazila) in zamenjavo izvedli šele po prejetem pisnem soglasju naročnika.

Ime in priimek programerja 1: ……………………………………………………

Ime in priimek programerja 2: ……………………………………………………

Priloga:

- Življenjepis

- Seznam referenc posameznega programerja

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-6

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

- Izjava o izpolnjevanju tehničnih zahtev

JAVNO NAROČILO JN-B1107

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo izpolnili vse tehnične zahteve naročnika, določene v točki 3.3 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-7

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

- Izjava o predaji programske opreme za izvedbo preverbe natančnosti razpoznavalnika

JAVNO NAROČILO JN-B1107

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo naročnikovo Python skripto ustrezno integrirali v svoj programski paket oziroma aplikacijsko kodo na način, da rešitev deluje kot funkcionalna in celovita programska oprema ter da je programska oprema priložena k ponudbeni dokumentaciji (točka 4.2.12 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila).

Prav tako izjavljamo, da je Python skripta integrirana na način, zahtevan v točki 3.4.2 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ostalih navodil, ki so bila predložena v .ZIP datoteki ter, da programska oprema omogoča oddaljen dostop iz IT okolja naročnika v terminu, predvidenem za preverbo programske opreme.

PODROBNOSTI PROGRAMSKE OPREME:

Model : ___________________

(Naziv modela, na katerem temelji rešitev (na primer: Whisper-Large, Nvidia Parakeet, Elevenlabs Scribe in podobno)

Tip modela: _______________________

(Tip modela, na katerem temelji rešitev (na primer: CTC, RNN-T, HYBRID ASR in podobno)

Število parametrov: _____________________

(Na primer 1b, 6b, 27b ipd.)

Datum izdaje ali zadnje posodobitve modela: _____________________

Večjezičnost modela:	DA		NE

(Ponudnik ustrezno označi)

TEHNIČNA PODPORA:

Ime in priimek: ___________________

Telefon: _______________________

E-naslov: ______________________

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-8

- Vzorec pogodbe

POGODBA štev. JN-B1107

Nakup, namestitev in prilagoditev razpoznavalnika slovenskega govora

sklenjena med:

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod

Kolodvorska 2

1550 Ljubljana

Identifikacijska štev. za DDV: SI29865174

Matična številka: 5056497

ki ga zastopa Uprava javnega zavoda RTV Slovenija

(v nadaljevanju: NAROČNIK)

in

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

Identifikacijska štev. za DDV:

Matična številka:

ki ga zastopa ..............................................

(v nadaljevanju: PONUDNIK)

UVODNE DOLOČBE

1. člen

(1) Naročnik in ponudnik ugotavljata, da je:

- naročnik izvedel odprti postopek na osnovi 40. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list Republike Slovenije, št.: 91/2015 in spremembe) za nakup, namestitev in prilagoditev razpoznavalnika slovenskega govora;

- naročnik izbral ponudnika kot najugodnejšega ponudnika na osnovi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil RS, pod štev. ….., z dne ………… in v Uradnem listu EU, štev. …., z dne ………... za izvedbo javnega naročila iz prve alineje,

- ponudnik strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tej pogodbi.

(2) Javno naročilo za nakup, namestitev ter prilagoditev razpoznavalnika slovenskega govora se financira v okviru operacije št.:  OP27.00467 - "Samodejno podnaslavljanje TV oddaj" iz Programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2021 - 2027 v Sloveniji "Pametnejša Evropa", prednostne naloge 1:  "Inovacijska družba znanja", s specifičnim ciljem RSO1.2 "Izkoriščanje prednostne digitalizacije za državljane, podjetja, raziskovalne organizacije in javne organe (ESRR)" in sicer na podlagi pogodbe št.: C3340-25-630001 sklenjene dne 3. 5. 2025 med Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije in naročnikom.

(2) Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila z dne 1. 12. 2025 ter ponudba ponudnika št. ………. z dne ……………. (v nadaljevanju: Ponudba) sta sestavni del te pogodbe.

(3) Če med dokumenti, ki so sestavni del te pogodbe, ter to pogodbo oziroma med samimi dokumenti obstaja kakršnokoli neskladje ali nekonsistentnost, se uporabi rešitev, ki je ugodnejša za naročnika, ob predpostavki, da takšna rešitev v celoti izpolnjuje vse zahteve za izvedbo javnega naročila.

(4) S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

2. člen

(1) Predmet javnega naročila je nakup, namestitev in prilagoditev razpoznavalnika slovenskega govora.

(2) Predmet javnega naročila vključuje:

- Nakup licence strežnika, ki pomeni nakup trajne licence za vse strežniške komponente programske opreme, ki so potrebne za neprekinjeno izvajanje sprotnega razpoznavanja vhodnega govora v  avdiovizualnih vsebinah ter transkribiranje govora na zahtevo.

- Namestitev strežnika in odjemalske aplikacije na strojno opremo naročnika ter prilagajanje, ki zajema namestitev strežnika skupaj z začetnimi in kasneje specializiranimi modeli ter odjemalsko aplikacije na strojno opremo naročnika v njegovem podatkovnem centru. Zajema tudi namestitev sistemske programske opreme, ki je potrebna za vzpostavitev nadzornih modulov za spremljanje sistemskih metrik razpoznavalnika.

- Izdelavo projekta za izvedbo (PZI) in razvoj odjemalske programske opreme za uporabo razpoznavalnika govora v okolju naročnika skladno s PZI: zajema izdelavo načrta razvoja (PZI) spletne aplikacije, razvoj spletne aplikacije po meri naročnika za odloženo transkribiranje in urejanje transkriptov vključno z njegovo namestitvijo;

- Prilagoditve modela razpoznavalnika slovenskega govora, ki zajemajo izvedbo prilagoditev oziroma specializacije modela prepoznave posameznim domenam (področjem) na osnovi učnih podatkov, ki jih zagotovi naročnik.

POGODBENA VREDNOST

3. člen

(1) Končna pogodbena vrednost za nakup, namestitev in prilagoditev razpoznavalnika slovenskega govora znaša:

EUR 	………….	DDP lokacije naročnika

EUR	………….	22 % DDV

EUR	………….	DDP lokacije naročnika z vključenim DDV

(2) V pogodbeni vrednosti iz prvega odstavka je vključena celotna implementacija sistema, ki znaša:

EUR 	………….	DDP lokacije naročnika

EUR	………….	22 % DDV

EUR	………….	DDP lokacije naročnika z vključenim DDV

(3) V pogodbeni vrednosti iz prvega odstavka je vključena cena za storitev inženiringa in razvoja vključno z razvojem odjemalske aplikacije, ki znaša:

EUR 	………….	DDP lokacije naročnika

EUR	………….	22 % DDV

EUR	………….	DDP lokacije naročnika z vključenim DDV

pri čemer cena ure znaša ………….. € brez DDV oziroma …………. € z vključenim DDV.

(4) Cene navedene na obrazcu Predračun (OBR-3) so izražene v EUR, lokacija naročnika, brez DDV. Cene morajo biti fiksne in se ne smejo spremeniti.

OBSEG DEL IN PREDVIDENE FAZE IZVEDBE

4. člen

(1) Ponudnik zagotavlja fazni načrt izvedbe celotnega projekta.

(2) Izvajanje vseh storitev, ki so povezane s predmetom javnega naročila, je razdeljeno na faze, in sicer:

- FAZA 1: dobava strežniške programske opreme. V tej fazi mora ponudnik dobaviti in namestiti strežniško programsko opremo na strojno opremo naročnika ter jo redno posodabljati (podpora) med celotnim pogodbenim obdobjem. Ob tem mora ponudnik prilagoditi API programski vmesnik, na osnovi katerega naročnik izvede integracijo svojih tehničnih sklopov za potrebe sprotnega podnaslavljanja.

- FAZA 2: priprava projekta za izvedbo (PZI) in prilagoditev API za integracijo naročnikovih sistemov. V tej fazi mora ponudnik skupaj z naročnikom pripraviti projekt za izvedbo (v nadaljevanju PZI), ki bo osnova za:

  - razvoj odjemalske programske opreme (spletna aplikacija za odloženo transkribiranje in urejanje transkriptov) po meri naročnika;

  - vzpostavitev nadzornega sistema za spremljanje delovanja razpoznavalnika.

V tej fazi mora ponudnik prav tako prilagoditi API za integracijo naročnikovih sistemov, skladno s točko 3.3.2.1 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

- FAZA 3: razvoj in posodabljanje odjemalske programske opreme in specializacija modelov razpoznave. V tej fazi mora ponudnik skladno s PZI izvesti razvoj odjemalske programske opreme, to je spletne aplikacije za odloženo transkribiranje in urejanje transkriptov v lastnem razvojnem okolju ter razvite različice sproti nalagati na strojno opremo naročnika. Razvoj in prilagajanje odjemalske programske opreme poteka do konca pogodbenega obdobja. V tej fazi mora ponudnik izvesti specializacijo modelov razpoznave (za največ 3 različne domene ali žanre/specializacije) na učne množice podatkov, ki jih zagotovi naročnik. Prilagajanje modelov poteka v razvojnem okolju ponudnika.

- FAZA 4: namestitev odjemalske aplikacije in prilagojenih modelov razpoznave ter vzpostavitev nadzornih modulov. V tej fazi mora ponudnik v produkcijsko okolje naročnika dokončati finalno razvito odjemalsko programsko opremo ter specializirane modele za razpoznavo slovenskega govora. V tej fazi je izvedeno tudi produkcijsko testiranje komponent za razpoznavo na zahtevo. V tej fazi mora ponudnik skladno s PZI izvesti vse potrebne aktivnosti za vzpostavitev nadzornih modulov za spremljanje delovanja razpoznavalnika.

(3) Ponudnik mora v roku 15 dni po veljavnosti pogodbe predložiti projektni načrt, ki mora biti usklajen z fazami iz prejšnjega odstavka in 11. člena pogodbe.

(4) Projekti načrt mora vključevati najmanj naslednje elemente:

- Fazni opis in  definicije  pripravljenosti/dokončnosti (cilji, vhodni/izhodni pogoji, kriteriji prevzema).

- Časovni načrt (Gantt) z mejniki Mx, kritično potjo in odvisnostmi.

- RACI matriko z jasnimi razmejitvami odgovornosti (ponudnik/podizvajalci/naročnik) po fazah.

- Razčlenjene delovne sklope z merljivimi rezultati (angleško: »deliverables«).

- Načrt kakovosti in testiranja (SIT, UAT, sledljivost zahtev, evidence).

- Načrt tveganj in upravljanja sprememb (postopek odobritev, vplivi na obseg/rok/strošek).

- Načrt komunikacije in poročanja (mesečna poročila: status mejnikov, tveganja, odstopanja, odprte točke, poraba ur).

- Načrt usposabljanja in prenosa znanja (ciljne skupine, obseg, termini, gradiva).

(5) V okviru projektnega pristopa mora ponudnik izvesti: analizo stanja in zasnovo, namestitev in konfiguraciji, testiranje in prevzem, usposabljanja in prenos znanja ter prilagajanje in nadaljnji razvoj. Podrobnosti in potek posamezne naloge so razvidne v nadaljevanju te pogodbe.

(6) Ponudnik mora izvajati predmetno storitev s kadri, ki jih je navedel v svoji ponudbi (OBR-5). V primeru naknadne zamenjave kadra, mora ponudnik pridobiti predhodno soglasje naročnika. Pri tem mora nov kader izpolnjevati enake pogoje (usposobljenost) kot prvotno imenovan kader.

ANALIZA IN ZASNOVA

5. člen

(1) Ponudnik mora pred začetkom implementacije opraviti analizo obstoječega IT okolja in popisati stanje ter potrebe naročnika.

(2) Ponudnik mora pri popisu in kasneje pri snovanju skupne rešitve upoštevati obstoječe produkcijske sisteme naročnika za pripravo podnapisov, avtomatizacijo, predvajanje, arhiviranje ter vseh ostalih, ki bodo neposredno priključeni na strežnik preko API vmesnika ter v sodelovanju z naročnikom izdelati predloge rešitev za integracijo z licenčnim strežnikom programske opreme.

NAMESTITEV IN KONFIGURACIJA

6. člen

(1) Ponudnik mora vse programske komponente namestiti  na strojno opremo naročnika (angleško: »on-premise«).

(2) Na razpoložljivi strojni opremi mora vzpostaviti testno (pred-produkcijsko) in produkcijsko okolje. Podrobnosti naročnikove strojne opreme so razvidne iz točke 3.3.7.4 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

(3) Namestitve se lahko izvedejo fizično in deloma preko varnega oddaljenega dostopa (VPN, MFA, ..) s posredovanjem strokovnjaka naročnika, ki omogoči vzpostavitev varne povezave.

(4) Ponudnik mora pri vsaki namestitvi upoštevati tako varnostne principe (na primer ISO/IEC 27001/27002 ali podobne) kot tudi dobre prakse pri upravljanju namestitev informacijskih tehnologij.

(5) Ponudnik za vsako namestitev zagotavlja:

- namestitev  večjih nadgradenj le po predhodni odobritvi s strani naročnika,

- kontroliran in avtoriziran postopek namestitve,

- nameščanje knjižnic samo iz zanesljivih virov programske opreme,

- redno izvajanje manjših posodobitev (angleško: »patch«) in testiranje,

- vodenje sistemske evidence nameščene programske opreme (angleško: »software asset«) in dokumentiranje ključne komponente, njihove licence ter datum nameščanja,

- celostno upravljanje programske rešitve  na način, da ga zaščiti pred nepooblaščenimi namestitvami, vdori in neupravičeno uporabo.

(6) Ponudnik se zavezuje, da bo naročniku ob dobavi programske opreme izročil vse potrebne slike kontejnerjev (angleško Docker/Kuberenetes images), konfiguracijske datoteke in povezane odvisnosti, ki omogočajo ponovno vzpostavitev programske rešitve v naročnikovem produkcijskem okolju.

TESTIRANJE IN PREVZEM

7. člen

(1) Ponudnik mora za ponujen strežnik programske opreme predlagati, se uskladiti z naročnikom in nato izdelati ustrezne ponovljive teste (tudi varnostne), s katerimi bo dokazoval pravilnost delovanja.

(2) Ponudnik mora za vsako implementacijo novih ali izboljšanih funkcionalnosti najprej predvideti in opraviti preizkus le teh v testnem/pred-produkcijskem okolju naročnika. Šele po pozitivni potrditvi testov s strani naročnika sme rešitev prenesti v produkcijo.

(3) Za ponujen strežnik programske opreme bo naročnik skupaj s ponudnikom po zaključeni namestitvi in osnovni konfiguraciji strežniške programske opreme izvedel prevzemne teste (UAT). Testi se izvedejo na končni strojni opremi naročnika v produkcijskem okolju. Termin testiranj mora biti dogovorjen z naročnikom.

(6) V okviru UAT mora ponudnik zagotoviti:

- Podporo, pomoč ter konfiguriranje programskega strežnika, ki deluje na strojni opremi naročnika, vključno z vsemi potrebnimi komponentami in knjižnicami.

- Vzpostavitev in omogočitev povezljivosti preko API-vmesnika, ki mora omogočati predvideno komunikacijo z različnimi odjemalci, vključno z integriranimi sistemi naročnika.

- Podporo naročniku pri izvedbi uporabniških testov, ki vključujejo preverjanje delovanja ključnih funkcionalnosti sistema, testne scenarije uporabe ter validacijo integracij z obstoječimi informacijskimi sistemi naročnika.

- Odpravo morebitnih napak ali pomanjkljivosti, ki se odkrijejo med UAT, v desetih delovnih dneh.

(7) Ponujen licenčni strežnik programske opreme se uradno šteje kot prevzet, ko naročnik z uradnim prevzemnim zapisnikom potrdi, da so vsi uporabniški testi uspešno opravljeni, da je strežnik v celoti funkcionalen na predvideni strojni opremi naročnika ter da API-vmesnik omogoča in pravilno izvaja zahtevane funkcionalnosti. Prevzemni zapisnik mora biti podpisan s strani obeh pogodbenih strank in predstavlja formalni zaključek faze dobave in namestitve.

USPOSABLJANJE IN PRENOS ZNANJA

8. člen

(1) Ponudnik mora organizirati usposabljanje vsaj za 5 ključnih uporabnikov (administratorjev). Ti morajo pridobiti dovolj znanja, da znajo vzpostaviti sistem ob morebitni napaki v normalno delovanje.

(2) Ponudnik mora zagotoviti najmanj 10 šolskih ur izobraževanja uporabnikov v prostorih RTV Slovenija. Izobraževanja potekajo v primerni učilnici, vsa izobraževanja se snemajo in bodo uporabljena izključno za interne namene RTV. Izobraževanje mora biti vključeno v ceno. Naročnik bo zagotovil ustrezne delovne prostore.

(3) Pred zaključkom pogodbenega obdobja mora ponudnik izvesti najmanj 20 šolskih ur usposabljanja za osebje naročnika oziroma drugega s strani naročnika pooblaščenega izvajalca vzdrževanja. Usposabljanje mora vključevati predajo projektne, sistemske in tehnične dokumentacije ter morebitnih programskih skript in konfiguracijskih elementov, potrebnih za samostojno vzdrževanje celotne programske rešitve.

(4) Končno usposabljanje je obvezni pogoj za začetek produkcijskega delovanja sistema. Prehod v projektno produkcijo se šteje za uspešno izvedenega šele, ko naročnik potrdi, da je usposabljanje ustrezno izvedeno in da osebje obvlada zahtevane naloge.

(5) Ponudnik prenos znanja zagotavlja preko dokumentacije, priročnikov, navodil za uporabo in vzdrževanje ter kratkih namenskih video posnetkov ali tudi posnetkov zaporednih akcij preko posnetkov zaslona (angleško: »screencasting«). Ponudnik ves material za prenos znanja preda naročniku v elektronski obliki. Naročnik ta gradiva shranjuje v lastni bazi znanj oziroma tehnični knjižnici in kopijo v projektni mapi, skupaj z vso dokumentacijo.

PRILAGAJANJE IN NADALJNJI RAZVOJ

9. člen

(1) Ponudnik mora v času pogodbenega obdobja zagotoviti nadgradnje tako licenčne strežniške programske opreme kot tudi vseh razvitih odjemalcev in redno skrbeti za varnostne ter funkcionalne nadgradnje. Ob nadgradnjah je ponudnik dolžan tudi izvajati vse prilagoditve, dogovorjene v okviru pogodbenih obveznosti.

(2) Ponudnik mora ponuditi modularen sistem, ki tekom celotnega pogodbenega obdobja omogoča nadaljnji razvoj in nadomestitve/razširitve z uporabo prilagodljive arhitekture.

(3) Ponudnik mora v treh letih zagotoviti najmanj 2070 ur storitev inženiringa in razvoja vključno z razvojem odjemalske aplikacije.

(4) Ponudnik mora v času trajanja projekta naročniku svetovati pri pripravi učnih množic na način, da bo vsaka letna produkcijska različica specializiranega razpoznavalnika na testni množici naročnika izkazala statistično značilno izboljšanje natančnosti glede na prejšnjo različico. Ponudnik mora za namen letne izboljšave zagotoviti ustrezen kader.

(5) Ponudnik mora celotno trajanje projekta voditi dnevnik izboljšav. Ponudnik mora dokazati, da izmerjeno izboljšanje ni posledica naključne variabilnosti, temveč je statistično značilno z uporabo metode izračuna 95 % intervala zaupanja (IZ95) ali druge ustrezne statistične metode (npr. bootstrap test, ali podoben).

PREVZEM OPRAVLJENIH DEL PO POSAMEZNIH FAZAH

10. člen

(1) Prevzem posamezne faze se opravi na podlagi zapisnika o prevzemu faze, ki ga podpišeta naročnik in ponudnik. Prevzem posamezne faze je uspešno zaključen, ko:

- so vse kritične napake odpravljene;

- pomembne napake ne onemogočajo uporabe funkcionalnosti;

- morebitne manjše pomanjkljivosti ne vplivajo bistveno na delovanje sistema in jih ponudnik odpravi v dogovorjenem roku po prevzemu;

- naročnik je izdal pisno potrdilo o uspešnem prevzemu posamezne faze.

(2) Napake se glede na vpliv razvrstijo v naslednje kategorije:

- Kritična napaka: napaka, ki onemogoča izvajanje ključnih funkcionalnosti ali povzroča izgubo podatkov. Prevzem ni mogoč.

- Pomembna napaka: napaka, ki omejuje funkcionalnost ali zahteva obvoz, vendar je rešitev uporabna. Prevzem možen pogojno.

- Manjša napaka: kozmetične ali manjše funkcionalne nepravilnosti brez vpliva na poslovanje. Ne preprečujejo prevzema.

(3) Ponudnik je dolžan:

- kritične napake odpraviti najkasneje v roku 5 delovnih dni po prejemu poročila o napaki;

- pomembne napake odpraviti v roku 15 delovnih dni ali v dogovorjenem terminu po prevzemu;

- manjše napake združiti v kumulativne popravke in jih odpraviti najpozneje do prvega naslednjega rednega nadgrajevalnega cikla.

(4) Potrdilo iz zadnje alineje prvega odstavka se šteje kot formalni mejnik in je pogoj za prehod v naslednjo fazo izvedbe.

(5) Ponudnik zagotavlja, da je ponujena rešitev skladna z dobrimi praksami informacijske varnosti in z standardom ISO/IEC 27001 ali enakovrednim, ter da so implementirani vsi potrebni organizacijski in tehnični ukrepi za varstvo osebnih podatkov v skladu z ZVOP-2.

(6) Sistem mora omogočati natančno revizijsko sled vseh aktivnosti uporabnikov.

ROKI IZVEDBE POSAMEZNIH FAZ

11. člen

(1) Ponudnik zagotavlja izvedbo posameznih faz v predvidenih rokih.

(2) Naročnik od ponudnika pričakuje, da bo v letu 2025 opravil naslednje naloge:

- Nakup licenčne strežniške programske opreme ter začetek njegovega prilagajanja

- Začetek izdelave PZI

(3) Naročnik od ponudnika pričakuje, da bo v letu 2026 opravil naslednje naloge:

- Prilagajanje in posodabljanje strežniške programske opreme

- Razvoj odjemalske programske opreme

- Specializacija modelov

(4) Naročnik od ponudnika pričakuje, da bo v letu 2027 opravil naslednje naloge:

- Prilagajanje in posodabljanje strežniške programske opreme

- Razvoj odjemalske programske opreme

- Specializacija modelov

(5) Naročnik od ponudnika pričakuje, da bo v letu 2028 opravil naslednje naloge:

- Prilagajanje strežniške programske opreme

- Specializacija modelov

- Dokončanje vseh razvojnih faz

- Dokončanje vseh namestitev

- Priprava zaključitve projekta ter predaje v popolni obrat

(6) Dobava strežniške programske opreme (FAZA 1) mora biti zaključena najkasneje v roku 15 dni od dneva veljavnosti pogodbe.

(7) Priprava projekta za izvedbo (PZI) in prilagoditev API za integracijo naročnikovih sistemov (FAZA 2) mora biti zaključena najkasneje do 31. 5. 2026.

(8) Razvoj in posodabljanje odjemalske programske opreme in specializacija modelov razpoznave (FAZA 3)  mora biti zaključena najkasneje do 31. 5. 2027.

(9) Namestitev odjemalske aplikacije in prilagojenih modelov razpoznave ter vzpostavitev nadzornih modulov (FAZA 4) mora biti zaključena najkasneje do 30. 6. 2028.

PLAČILO

12. člen

(1) Naročnik bo plačila izvrševal na sledeči poslovni račun ponudnika: TRR številka …………………….., odprt pri banki …………………., na naslednji način:

Plačilni pogoji za implementacijo celotnega sistema:

- 35 % v roku 30 dni od uspešno zaključene faze 1 in prejemu pravilno izstavljenega računa;

- 20 % v roku 30 dni od uspešno zaključene faze 2 in prejemu pravilno izstavljenega računa;

- 20 % v roku 30 dni od uspešno zaključene faze 3 in prejemu pravilno izstavljenega računa;

- 25 % v roku 30 dni od uspešno zaključene faze 4 in prejemu pravilno izstavljenega računa;

(2) Pogodbena vrednost iz 3. člena te pogodbe, ki se nanaša na storitev inženiringa in razvoja vključno z razvojem odjemalske aplikacije, se plačuje 100 % v roku 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa za opravljene ure inženiringa in razvoja v preteklem mesecu.

(3) Vsi dokumenti, ki jih izda ponudnik (računi, dobavnice, ...), morajo vsebovati tudi oznako pogodbe in navedbo številke naročila za vsako posamezno naročilo storitev.

(4) V primeru, da ponudnik izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, ki zahtevajo direktna plačila od naročnika, ponudnik lahko pooblasti naročnika, da na podlagi potrjenih računov oz. situacij s strani glavnega ponudnika neposredno plačuje podizvajalcu.

(5) Podizvajalčevo soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega ponudnika, je priloga te pogodbe. Ponudnik bo svojemu računu ali situaciji priložil tudi potrjen račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK IN NADZOR NAD IZVAJANJEM

13. člen

(1) Naročnik za svojega predstavnika za izvajanje te pogodbe imenuje: ……………, telefon …………….., elektronski naslov: …………………..

(2) Ponudnik za svojega predstavnika za izvajanje te pogodbe imenuje: ........................., telefon: ..............................., elektronski naslov: ...............................

ZAGOTAVLJANJE DELOVANJA IN RAVNI PODPORE

14. člen

(1) Osnovni namen uporabe strežnika programske opreme je razpoznava govora za namen podnaslavljanja, ki deluje v naslednjih časovnih oknih:

- Dnevni termin:	07:00 – 23:00 (16 h)

- Nočni termin:	23:00 – 07:00 (8 h)

- Delovni dnevi: 	pon – pet (dnevno kritična produkcija).

- Konec tedna in noči: režim dežurstva (odziv se meri, a je dovoljen daljši čas tolerance).

(2) Naročnik za dnevni termin znotraj delovnih dni zahteva spodaj navedene odzivne čase na prijave napak ter čase za odpravo napak:

- Odzivni čas (od prijave do začetka dela):

  - Kritična napaka:	60 min

  - Večja napaka:		4 h

  - Manjša napaka:		8 h

- Čas odprave napake ali povrnitve do ponovne vzpostavitve polne funkcionalnosti:

  - Kritična napaka:	2 h

  - Večja napaka:		8 h

  - Manjša napaka:		5 dni (ali po dogovoru)

(3) Za ostale termine naročnik predvideva možnost posredovanja na klic, e-pošto ali drug način elektronske komunikacije.

(4) Večja načrtovana vzdrževalna dela (posodobitve, nadgradnje, menjave komponent ipd.) se morajo izvajati v nočnem terminu, razen če naročnik izrecno potrdi drugačen časovni okvir.

(5) Ponudnik mora naročnika o večjih načrtovanih vzdrževalnih posegih obvestiti najmanj 5 delovnih dni vnaprej ter z dodatnim opomnikom en delovni dan vnaprej, v kolikor se ponudnik in naročnik pisno ne dogovorita drugače.

(6) Za reševanje posameznega primera, se lahko uporabi tudi drugačen termin, v koliko to dopušča statistika dejanske porabe virov in obremenitev, ki  ga ponudnik zagotavlja  preko statusa virov (npr. z Prometheus + Grafana ali podobno).

(7) Ponudnik mora zagotoviti mehanizme za hitro odpravo napak in nepredvidenih izpadov. Ponudnik mora zagotoviti dokumentirano evidenco izpadov in odzivnih časov.

(8) Ponovni zagoni (angleško: »reboot«) zaradi nameščanja varnostnih popravkov, nadgradenj ali drugih tehničnih razlogov se morajo praviloma izvajati v okviru nočnega servisnega okna (00:00–06:00), razen če se ponudnik in naročnik pisno dogovorita za drugo časovno okno. V kolikor ponovni zagon povzroči nedelovanje v produkcijskem času, se ta čas šteje v izračun razpoložljivosti.

(9) Ponudnik mora naročniku mesečno poročati o dejanski razpoložljivosti, vključno z razmejitvijo med:

- načrtovanimi vzdrževalnimi deli,

- ponovnimi zagoni zaradi posodobitev,

- nepričakovanimi izpadi.

(10) V primeru nedoseganja pogodbeno dogovorjenih pogojev razpoložljivosti mora ponudnik omogočiti izvedbo revizije in zagotoviti pisno pojasnilo z ukrepi za izboljšanje.

(11) Ponudnik mora zagotavljati podporo do vključno 31. 12. 2028.

JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI PONUDNIKA

15. člen

(1) Ponudnik naročniku jamči:

- da programska oprema deluje brezhibno in nima skritih napak,

- da oprema, ki je predmet te pogodbe, ni obremenjeno s pravicami tretjih oseb,

- da oprema popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru Dokumentacije v zvezi z oddajo naročila in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe,

- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo, ponudnik pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo.

(2) Ponudnik zagotavlja ……..  mesečno garancijo (najmanj 12-mesečno garancijo) za brezhibno tehnično delovanje. Garancijski rok teče od dneva podpisa zapisnika o uspešnem končnem prevzemu.

(3) Ponudnik mora imeti za ves čas veljavnosti garancije vzpostavljen sistem za prijavo napak, ki mora naročniku omogočati možnost prijave napake štiriindvajset ur na dan vse dni v letu. Jezik sporazumevanja mora biti slovenski. Za oddajo, spremljanje in pisno elektronsko komunikacijo v zvezi z dopolnitvami, spremembami ali dograjevanjem sistema je obvezna uporaba spletnega portala ponudnika.

(4) Ponudnik naročniku omogoča izvedbo varnostnih pregledov, penetracijskih testov in ocene skladnosti vsaj enkrat letno, pri čemer vse ugotovljene pomanjkljivosti odpravi v roku, določenem v členu o podpori.

(5) Ponudnik nima pravice uporabe specializiranih modelov kot tudi ne podatkov za specializacijo izven okolja RTV Slovenije. Komercialna dejavnost na osnovi teh podatkov in modelov ni dovoljena, razen, če bo pisno dogovorjena z RTV Slovenija.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE NAD PRILAGOJENIMI IN RAZVITIMI REŠITVAMI

16. člen

(1) Ponudnik mora zagotavljati, da bo vso izvorno kodo odjemalske programske kode, konfiguracije, skripte, integracije ter z njimi povezano tehnično dokumentacijo, razvito ali spremenjeno v okviru te pogodbe, sproti oddajal v centralno shrambo izvorne kode (npr. Git, ali enakovreden repozitorij naročnika).

(2) Ponudnik mora v repozitorij izvorne kode nalagati spremembe sproti oziroma najkasneje v roku petih (5) delovnih dni po implementaciji posamezne spremembe na produkciji.

(3) Repozitorij izvorne kode  se vzpostavi na infrastrukturi naročnika in pod njegovim upravljanjem. Ponudnik bo imel zagotovljene uporabniške dostope za potrebe izvedbe pogodbenih obveznosti.

(4) Naročnik ima vedno pravico, da izvorno kodo uporablja, spreminja in zaupa v vzdrževanje ali nadaljnji razvoj tretjim osebam.

(5) Ob prenehanju pogodbenega obdobja ponudnik zagotavlja, da je repozitorij izvorne kode popoln, ažuren in da vsebuje vso izvorno kodo ter pripadajočo dokumentacijo, razvito na podlagi te pogodbe.

ZAGOTOVITEV PRENOSLJIVOSTI IN NEODVISNOSTI OD PONUDNIKA

17. člen

(1) Ponudnik mora zagotoviti, da je implementirana rešitev organizirana in tehnično izvedena na način, ki omogoča njeno dolgoročno nemoteno vzdrževanje tudi s strani tretjih oseb, ki niso prvotni ponudnik (izvajalec).

(2) Ponudnik zagotavlja, da so vsi podatki, konfiguracije in rezultati delovanja sistema shranjeni v odprtem in/ali dokumentiranem formatu (npr. JSON, XML, CSV), ki naročniku omogoča njihovo uporabo tudi brez nadaljnje podpore ponudnika.

(3) Ponudnik se zavezuje, da po izteku pogodbenega obdobja ne bo na noben način omejeval naročnika pri izbiri tretjega izvajalca za vzdrževanje, nadgradnjo ali nadaljnji razvoj rešitve.

(4) V kolikor ponujena programska rešitev vključuje komponente, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, mora ponudnik zagotoviti ustrezne licence za njihovo uporabo ali dokazati, da so te komponente dostopne tudi drugim ponudnikom pod enakimi pogoji (nediskriminatorno).

(5) Naročnik si pridržuje pravico, da po prenehanju pogodbe strežniško programsko opremo uporablja v "zamrznjeni" različici brez nadgradenj še naprej.

(6) Naročnik obdrži pravico do uporabe na lastni strojni opremi nameščene verzije strežniške programske opreme, ki je bila predmet te pogodbe, in sicer brez časovne omejitve, brez nadgradenj ter v obsegu funkcionalnosti, ki so bile zagotovljene ob izteku pogodbenega razmerja (trajna licenca).

(7) Ponudnik se zavezuje, da v zadnji fazi projekta, najkasneje pa ob prenehanju pogodbenega razmerja, naročniku preda vso tehnično dokumentacijo, nastavitvene in konfiguracijske datoteke, potrebne ključe ter zadnjo verzijo slik uporabljenih kontejnerjev (na primer Docker/Kubernetes slik ali podobno).

(8) Ponudnik se zavezuje predati naročniku tehnično dokumentacijo in navodila za namestitev, ki naročniku omogočajo ponovno vzpostavitev okolja iz kontejnerske konfiguracije (na primer docker-compose ali Kubernetes ali podobno), brez dodatne pomoči ponudnika.

(9) Naročnik ima pravico enkrat letno izvesti preizkus vzpostavitve programske opreme iz lastne varnostne kopije in iz predanih Docker/Kubernetes slik, pri čemer je ponudnik dolžan zagotoviti tehnično podporo pri izvedbi preizkusa.

(10) Ob prenehanju pogodbenega razmerja se ponudnik zavezuje naročniku predati:

- zadnjo dobavljeno verzijo Docker/kubernetes slik,

- vse konfiguracijske datoteke,

- vse potrebne licenčne ključe za nemoteno delovanje programske opreme,

- ažurirano tehnično dokumentacijo.

VIŠJA SILA

18. člen

(1) Višja sila pomeni dogodek oziroma okoliščino, ki je zunaj vpliva in nadzora pogodbenih strank, je izreden, nepredvidljiv ali kljub razumno pričakovani skrbnosti neizogiben ter onemogoča ali bistveno otežuje izpolnitev pogodbenih obveznosti, na primer: naravne nesreče (požar, poplava, potres), vojna in izredne razmere, teroristična dejanja, epidemične/pandemične okoliščine in uradne karantene, obsežne stavke ali zapore, obsežni in neodvisni izpadi ključnih javnih storitev (elektrika, komunikacijska omrežja), ukrepi javne oblasti, ki neposredno prepovedujejo ali onemogočajo izvedbo.

(2) Za višjo silo se ne štejejo: organizacijske in druge pomanjkljivosti pogodbenih strank, odsotnost kadrov, zamude podizvajalcev brez neposredne povezave z okoliščinami višje sile, okvare opreme, ki bi jih bilo mogoče ob običajni skrbnosti preprečiti ali nadomestiti, ter druge okoliščine, ki izvirajo iz rizika izvajanja storitev na strani ponudnika.

(3) Pogodbena stranka, ki uveljavlja višjo silo, mora drugo pogodbeno stranko pisno obvestiti brez odlašanja, najpozneje v treh (3) delovnih dneh od nastanka oziroma seznanitve z okoliščino, s kratkim opisom vpliva na izpolnjevanje obveznosti, predvidenim trajanjem, dokazili in predlogom ukrepov ter novih rokov. Vsi dogovori o podaljšanju ali prilagoditvi rokov se sklenejo v pisni obliki.

(4) Pogodbena stranka, ki uveljavlja višjo silo, mora ves čas trajanja okoliščin sprejemati razumno pričakovane ukrepe za omilitev posledic (npr. nadomestne poti izvedbe, prerazporeditev kadrov, delna izvedba), redno poročati o statusu ter brez odlašanja nadaljevati z izpolnjevanjem, ko ovira preneha.

(5) Roki za izpolnitev obveznosti se podaljšajo najmanj za čas trajanja ovire ter za razumno potreben čas ponovne vzpostavitve delovnih pogojev. Če višja sila vpliva le na del obveznosti ali posamezne dobavljive rezultate, se podaljšajo zgolj roki zanje; drugi roki ostanejo nespremenjeni.

(6) V času, ko trajajo okoliščine višje sile in za posledično obdobje podaljšanja roka po tem členu, ponudnik ne odgovarja za zamudo in se roki sorazmerno prilagodijo.

(7) Vsaka pogodbena stranka nosi svoje stroške, nastale zaradi višje sile, do prenehanja ovire; plačila za že korektno opravljene in prevzete storitve ostanejo zapadla in plačljiva. V primeru razdora/razveze zaradi dolgotrajne višje sile vsaka pogodbena stranka krije svoje do razdrtja nastale stroške, skladno z obstoječo pogodbeno ureditvijo.

(8) Če okoliščine višje sile neprekinjeno trajajo več kot trideset (30) koledarskih dni ali kumulativno več kot šestdeset (60) koledarskih dni v šestih mesecih in bistveno vplivajo na doseganje pogodbenega namena, lahko katerakoli pogodbena stranka s pisnim obvestilom razveže pogodbo v celoti ali v delu, ki ga višja sila prizadene. Pri tem pogodbeni stranki uredita poračun za korektno opravljen del storitev in odprte obveznosti.

(9) Kakršnakoli sprememba rokov, obveznosti ali drugih pogodbenih določil zaradi višje sile mora biti pisno dokumentirana in sklenjena v skladu s tem členom in ostalimi določbami o pisnih spremembah pogodbe.

VELJAVNOST POGODBE

19. člen

(1) Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem in stopi v veljavo, ko so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- z dnem obojestranskega podpisa s strani pooblaščenih podpisnikov naročnika in ponudnika ter veljavnim žigom obeh pogodbenih strank;

- s predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10 % pogodbene vrednosti; brezpogojne, nepreklicne in plačljive na prvi poziv naročnika, izstavljene in potrjene s strani ponudnikove banke ali zavarovalnice, veljavne do 31. 12. 2026.

(2) Ponudnik je dolžan predložiti zahtevane dokumente v prejšnjem odstavku tega členu v roku 10 dni po podpisu pogodbe s strani naročnika.

(3) Novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (ali podaljšanje že obstoječe garancije) v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, brezpogojno, nepreklicno in plačljivo na prvi poziv naročnika  mora ponudnik predložiti za drugo pogodbeno leto, in sicer 30 dni pred potekom predhodne garancije in z veljavnostjo do 31. 12. 2027.

(4) Novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (ali podaljšanje že obstoječe garancije) v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, brezpogojno, nepreklicno in plačljivo na prvi poziv naročnika  mora ponudnik predložiti za tretje pogodbeno leto, in sicer 30 dni pred potekom predhodne garancije in z veljavnostjo do 31. 12. 2028.

(5) Pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer do konca izvedbe vseh pogodbenih obveznosti. Le-te so zaključene, ko so zaključene vse storitve, določene s to pogodbo.

(6) Določila te pogodbe so fiksna in se jih ne sme spreminjati v času trajanja pogodbe, razen v primeru višje sile (požar, poplava, potres, vojna, stavke) oz. v primeru, če nastanejo izredni pogoji, ki bi onemogočali izpolnjevanje pogodbenih določil ali v primeru izpolnitve enega izmed pogojev iz 95. člena ZJN-3. V navedenih primerih lahko pogodbeni stranki skleneta aneks k pogodbi v pisni obliki. Ta mora biti podpisan in žigosan s strani obeh pooblaščenih pogodbenih predstavnikov.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

20. člen

Če kdo od pogodbenih partnerjev posredno ali neposredno obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist, z namenom vplivati na:

- pridobitev posla,

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku,

je pogodba nična.

ODPOVED IN ODSTOP OD POGODBE

21. člen

(1) Pogodbeni stranki izjavljata, da je to pogodbo možno odpovedati pred njeno izpolnitvijo v primeru, da nastopi ena od naslednjih spodaj navedenih okoliščin.

(2) Naročnik lahko odpove pogodbo pred njeno izpolnitvijo:

- če ponudnik ne izpolni pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila,

- če je proti ponudniku uveden stečaj ali prisilna poravnava,

- če je neuspešno pretekel pogodbeno določen rok, pa ponudnik ni izpolnil pogodbenih obveznosti,

- če ponudnik ni odpravil ugovarjanjih napak oz. odprava napak ni možna.

(3) Ponudnik lahko odpove pogodbo, če naročnik ne plača pogodbene cene.

(4) Odpoved pogodbe se poda v pisni obliki, pogodba preneha veljati v petnajstih dneh po prejemu takšne odpovedi, podpisane s strani pooblaščene osebe pogodbenega stranke. Če odpove pogodbo naročnik, lahko zahteva povrnitev škode, ki mu je nastala zaradi neizpolnitve pogodbe s strani ponudnika. Če odpove pogodbo ponudnik, lahko zahteva plačilo za že opravljene storitve do dneva odpovedi pogodbe. Odškodninski zahtevki pogodbeno zveste stranke s tem niso izključeni.

KONČNE DOLOČBE

22. člen

(1) Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.

(2) Vse morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta stranki najprej poizkušali rešiti po mirni poti.

(3) Če razrešitev po mirni poti ne bo mogoča, sta pogodbeni stranki sporazumni, da je za reševanje vseh morebitnih sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

23. člen

(1) Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani ponudnika ali podizvajalca ali

- če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri ponudniku ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti še najmanj šest mesecev oziroma če ponudnik nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu ponudnik ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

(2) V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo.

(3) O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil ponudnika.

(4) Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

24. člen

Pogodba je sestavljena iz naslednjih delov, ki predstavljajo enovito celoto:

- Osnovna pogodba s komercialnimi pogoji,

- Priloga 1 – Ponudbena dokumentacija št……….. z dne …………

- Priloga 2 – Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Pogodba je sestavljena v petih izvodih, od katerih prejme naročnik tri izvode, ponudnik pa dva izvoda. PODPIS IN ŽIG POOBLAŠČENIH PREDSTAVNIKOV NAROČNIKA IN PONUDNIKA – POGODBA ŠT. JN-B1107 – Nakup, namestitev in prilagoditev razpoznavalnika slovenskega govora.

NAROČNIK:							PONUDNIK:

Ljubljana, dne ………………..						……………….., dne ………………..

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod					……………………………………..

Žig                                                                                                          		          Žig

OBR-9

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

- Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

JAVNO NAROČILO JN-B1107

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo v primeru sklenitve pogodbe z naročnikom najpozneje v roku 10 dni, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročili naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 10 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno do 31. 12. 2026.

Prav tako izjavljamo, da bomo novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (ali podaljšanje že obstoječe garancije) v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, brezpogojno, nepreklicno in plačljivo na prvi poziv naročnika, predložili 30 dni pred potekom predhodne garancije in z veljavnostjo od 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027.

Prav tako izjavljamo, da bomo novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (ali podaljšanje že obstoječe garancije) v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, brezpogojno, nepreklicno in plačljivo na prvi poziv naročnika, predložili 30 dni pred potekom predhodne garancije in z veljavnostjo od 1. 1. 2028 do 31. 12. 2028.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-10

Naziv: ..................................................

Naslov: .......................................................

- Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1107

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo naročniku v roku osmih dni od prejema poziva naročnika posredovali Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki je priložena v nadaljevanju te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................						.........................................

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena in petega odstavka 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 s spremembami in dopolnitvami), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti in posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1107

Podatki o ponudniku

| Firma oz. ime ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Sedež ponudnika: |  |
| Matična št. ponudnika: |  |
| Ponudnik je nosilec tihe družbe: (ustrezno označi) | DA - NE |

Lastniška struktura ponudnika:

- PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (VKLJUČNO S TIHIMI DRUŽBENIKI)

| Ime in priimek fizične osebe (1): |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Tihi družbenik (ustrezno označi) Če DA, navedite nosilca tihe družbe | DA - NE |

| Ime in priimek fizične osebe (2): |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča |  |
| Delež lastništva |  |
| Tihi družbenik (DA – NE) Če DA, navedite nosilca tihe družbe |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

- PODATKI O UDELEŽBI PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (VKLJUČNO S TIHIMI DRUŽBENIKI)

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Matična št.: |  |
| Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (ustrezno označi): | DA - NE |

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

| Ime in priimek fizične osebe: |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Tihi družbenik (DA – NE) Če DA, navedite nosilca tihe družbe |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

- PODATKI O POVEZANIH DRUŽBAH

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Matična št.: |  |

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. Členom ZGD s pravno osebo:

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Matična št.: |  |
| povezana na način: |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5 % delnic, oziroma je udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave prav tako izjavljam, da nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju nisem povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 in spremembe).

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum:						Ime in priimek zakonitega zastopnika:

____________________________					        _____________________________

Podpis in žig:

Normalizacija je postopek priprave besedila (tako reference kot hipoteze) v standardizirano obliko pred izračunom z uporabo funkcij, kot so sprememba vseh znakov v male črke, odstranjevanje ločil, odstranjevanje posebnih simbolov, odstranjevanje presledkov, oznak ki niso del govora, obravnava številk in podobno. Naročnik pri postopku izračuna z normalizacijo upošteva odstranjevanje ločil, pretvorbo celotnega besedila v majhne črke in odstranjevanje dodatnih presledkov. Razpoznavalnik mora vračati številčne vrednosti kot besedilo, kar je upoštevano tudi pri pripravi referenčnih transkriptov, ter ne sme namesto besed izpisovati kratice (primer: Doktor ne sme okrajšati na Dr., ipd.).