TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

| Naročnik: | Ministrstvo za digitalno preobrazbo Davčna ulica 1 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Predmet javnega naročila | Nakup in vzpostavitev informacijske rešitve za projektno in portfeljsko vodenje IT projektov z vzdrževanjem |
| Številka postopka: | JN-24/2025 |

Ljubljana, oktober 2025.

KAZALO VSEBINE

1. UVOD	8

1.1.	Namen in cilji javnega naročila	8

1.2.	Trenutno stanje	9

1.3.	Sistemski prispevek in strateška vrednost projekta	9

1.4.	Utemeljitev javnega naročila	10

2.	PREDMET JAVNEGA NAROČILA	11

2.1.	Faza 1: Nakup in vzpostavitev informacijske rešitve	11

2.1.1.	Poslovnik dela	12

2.1.2.	Analiza razlik in ujemanj (GAP analiza)	12

2.1.3.	Projekt za izvedbo (PZI)	13

2.1.4.	Prevzemni pogoji Faze 1	13

2.2.	Faza 2: Prilagoditev in konfiguracija informacijske rešitve	14

2.2.1.	Testiranje informacijske rešitve	15

2.2.2.	Obremenitveni testi	16

2.2.3.	Prevzemni pogoji Faze 2	16

2.3.	Faza 3: Usposabljanja	17

2.3.1.	Dokumentacija za usposabljanje in izobraževanje uporabnikov	18

2.3.2.	Prevzemni pogoji Faze 3	19

2.4.	Faza 4: Osnovno vzdrževanje	20

2.4.1.	obstoj pomožne rešitve in, če obstaja, njen opis.Prevzemni pogoji Faze 4	21

2.5.	Faza 5: Podpora naročniku	22

2.5.1. Način izvajanja storitev	22

2.5.2. SLA – Roki za odziv in odpravo napak:	22

2.5.1.	Prevzemni pogoji Faze 5	23

2.6.	Faza 6: Nadgradnje - Računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami	23

2.6.1.	Prevzemni pogoji Faze 6	24

2.7.	Faza 7: Nadgradnje in spremembe informacijske rešitve	24

2.7.1.	Prevzemni pogoji Faze 7	25

2. IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA	26

2.1. Fazni pristop izvedbe	26

2.2. Časovni okvir	27

2.3. Vzporedno izvajanje in verifikacija faz	28

2.2. Vodenje in koordinacija projekta	28

2.3. Projektna ekipa	30

2.4. Projektni sestanki	30

2.5. Proces RTP – razvoj, test, produkcija	31

3. OPIS FUNKCIONALNIH IN NEFUNKCIONALNIH ZAHTEV	32

3.1.	Splošne funkcionalnosti in tehnične zahteve	32

3.1.1.	Validacije vnosa	36

3.2.	Vzpostavitev in implementacija informacijske rešitve	36

3.3.	Povezljivost in integracije	36

3.3.1. Opomba glede integracij in API-jev	36

3.3.2. Vloga naročnika pri zagotavljanju povezav z zunanjimi informacijskimi rešitvami	37

3.3.3. Razvojna in produkcijska okolja	37

3.4.	Tehnične zahteve za arhitekturo in tehnologije	37

3.4.1.	Administrativno upravljanje sistema in uporabnikov	38

3.5.	Varnostne zahteve in preverjanje ranljivosti	40

3.5.1.	Projektni vidik varnostnih testiranj	40

3.6.	Beleženje revizijske sledi	41

3.7.	Implementacija avtentikacijskih mehanizmov	41

3.8.	Logično ločevanje produkta in podatkov	42

3.9.	Prijava v informacijski sistem in dostopi	42

3.9.1. Uporabniške skupine, dostopi in pravice	43

3.9.2. Multitenant arhitektura: NOE / VSI	43

3.9.3. Dodeljevanje vlog in upravljanje identitet	43

3.10.	Zaupnost podatkov	43

3.11.	Priprava in posredovanje podatkov sistema tretjim rešitvam	44

3.12.	Uporabniški vmesnik GUI	44

3.13.	Aplikativni programski vmesnik (API)	45

3.14.	Kreiranje in upravljanje predlog dokumentov in poročil	46

3.15.	Centralno vodenje šifrantov in spremenljivk	49

3.15.1. Upravljanje šifrantov in referenčnih podatkov	51

3.16.	Vnos komentarjev na določeno celico v tabeli ali podatek	51

3.17.	Upravljanje zaključenih aktivnosti (uspešnih in neuspešnih)	51

3.18.	Večnivojski hierarhični pregled	51

3.19.	Zagotavljanje delovanja, obremenljivosti in razpoložljivosti	52

3.20.	Upravljanje vsebin in obveščanje uporabnikov	52

3.21.	Pomoč uporabnikom	53

3.22.	Uporabniška pomoč in podporna gradiva	53

4.	PODPORA OPERATIVNEMU PROJEKTNEMU VODENJU	54

4.1. Funkcionalne zahteve	54

4.1.2. Gantogram	56

4.2. Poročila in analitika	57

4.3. Register sprememb in sprememba obsega projekta	58

4.4. Podpora za pripravo investicijske dokumentacije	58

6.4.1. Ilustrativni primer predizpolnitve NRP dokumenta (Obrazec 3)	59

6.6. Hierarhična struktura in upravljanje kompleksnih projektov	60

6.7. Kadrovski profil in zasedenost	60

5. CENTRALNO UPRAVLJANJE IT PROJEKTOV IN PROGRAMOV	62

5.1. Funkcionalnosti za upravljanje portfelja projektov	65

5.2. Povezava med projektno in portfeljsko ravnjo	67

5.3. Upravljanje vlog in dostopov	67

5.4. Digitalizirano upravljanje ID kartonov	67

5.4.1. Glavne funkcionalnosti	67

5.4.2.  Povratna obvestila za vnašatelja ID kartona (npr. vodjo projekta)	68

5.4.3. Primer obvestila po obravnavi	68

5.4.5. Primer: Evidenca sklepa	68

5.5. Semantično iskanje in preverjanje podvajanja	69

6. IMPLEMENTACIJA AI ASISTENTA V SISTEM ZA PROJEKTNO VODENJE	70

6.1. Funkcionalne zahteve	70

6.2. Tehnične zahteve	70

6.3. Primeri uporabe	70

6.4. Pričakovani učinki	70

7. UPORABLJENI IZRAZI IN KRATICE	71

1. UVOD

  - Namen in cilji javnega naročila

Predmet javnega naročila obsega nakup in vzpostavitev informacijske rešitve za podporo projektnemu in portfeljskemu upravljanju IT projektov in investicij v državni upravi z vzdrževanjem.

Glavni cilj je vzpostavitev centralne informacijske rešitve, ki bo omogočila celostno, pregledno in učinkovito vodenje tako posameznih projektov in programov na ravni organov kot vzpostavitev in upravljanje centraliziranega portfelja IT projektov in programov, na ravni organa pristojnega za koordiniranje načrtovanja in izvajanja projektov digitalne preobrazbe organov javnega sektorja, skladno s strategijo digitalna Slovenija 2030.

Vzpostavitev informacijske rešitve, bo povečala preglednost, usklajenost in kakovost odločanja na vseh ravneh upravljanja digitalnih naložb, ter bo skladna z razvijajočo Metodologijo za upravljanje IT projektov in IT programov (v nastajanju) ter Metodologijo upravljanja portfelja IT projektov in programov (v nastajanju), ki temeljita na Evropski metodologiji PM2.

Obe metodologiji v nastajanju se prilagajata posebnostim slovenske državne uprave, predvsem na ravni poimenovanj in terminologije. Te prilagoditve za izvajalca ne predstavljajo dodatnega dela, saj osnovni koncepti, procesi in struktura PM² ostajajo enaki.

Informacijska rešitev predstavlja digitalni podporni sistem za izvajanje obeh metodologij. Vsi z metodologijo določeni postopki, vloge, procesi, faze, obrazci in odločitvene točke bodo v informacijski rešitvi digitalno podprti in vodeni. S tem se zagotovi, da se procesi snovanja, priprave, potrjevanja, izvajanja, spremljanja, upravljanja sprememb in zaključevanja projektov izvajajo usklajeno, sledljivo in poenoteno.

Informacijska rešitev vzpostavlja neposredno povezavo med metodološkim in operativnim okvirom ter ju združuje v enoten sistem, kjer:

- metodologija opredeljuje pravila, procesne korake, zahteve in artefakte;

- informacijska rešitev pa zagotavlja njihovo praktično izvajanje, avtomatizacijo, validacijo, nadzor ter celovito revizijsko sled, hkrati pa omogoča pregledno in uporabniku prilagojeno podporo projektnim, programskim in portfeljskim deležnikom.

Vzpostavitev portfelja IT projektov bo omogočala organu pristojnemu za digitalno preobrazbo pregled nad razvojem in enotnostjo informacijskih rešitev in preglednost uporabe finančnih virov na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Posledično učinkovitejši izbor in prioritizacijo IT projektov in investicij, zagotavljanje njihove medsebojne vsebinske/tehnične/tehnološke in časovne usklajenosti v vseh fazah življenjskega cikla, optimalno uporabo razpoložljivih kapacitet in virov.

Z nakupom in uvedbo informacijske rešitve se zasledujejo naslednji ključni cilji:

- vzpostavitev enotnega sistema, ki podpira celoten življenjski cikel projekta – od začetne ideje, načrtovanja in izvedbe do zaključevanja,

- enostavno usklajevanje med člani projektnih ekip;

- optimalnejša izraba kadrovskih, finančnih in časovnih virov z vpogledom v njihovo razpoložljivost, pregledom obremenitev ter možnostjo prilagajanja razporeditev glede na potrebe;

- centralizirano portfeljsko spremljanje vseh IT projektov in investicij, na ravni organa pristojnega za digitalno preobrazbo,

- preglednost in dostopnost podatkov na način, da imajo vsi deležniki – od projektnih ekip do vodstva in nadzornih organov – ažuren vpogled v ključne informacije za odločanje;

- podpora odločanju na podlagi podatkov z vzpostavitvijo enotnega vira informacij in analitičnih prikazov, ki omogočajo napovedi, oceno tveganj, načrtovanje prihodnjih ukrepov ter pripravo poročil;

- vzpostavitev enotne informacijske podpore projektnemu vodenju.

Cilji so neposredno povezani s fazami in delovnimi paketi projekta ter bodo uresničeni skozi ključne funkcionalnosti sistema – projektno vodenje, portfeljsko upravljanje in administracijo.

Izvajalec kot strokovnjak na področju razvoja informacijskih rešitev mora zagotoviti delovanje vseh obstoječih funkcionalnosti, jih ustrezno nadgraditi z novimi ter obogatiti z relevantnim znanjem (know-how) in sodobnimi praksami.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo (v nadaljevanju MDP ali ministrstvo) se je odločilo za nakup informacijske rešitve »na ključ«. Pričakovana je celovita in sodobna rešitev, ki bo podpirala procese zbiranja, usklajevanja, obdelave, analitike z grafikoni, poročanja in prikaza podatkov. Uporaba mora biti za vse uporabnike hitra, učinkovita in enostavna, delovni procesi pa časovno in stroškovno optimalni (brez nepotrebnega dodatnega dela za uporabnike). Rešitev mora biti zasnovana uporabniku prijazno, omogočati standardizacijo in avtomatizacijo procesov ter vključevati napredne digitalne rešitve – kot je umetna inteligenca – povsod tam, kjer je to mogoče in smotrno. Poleg tega mora biti nastavljiva in razširljiva, da zagotavlja visoko stopnjo avtonomije, ter imeti razvite vmesnike za povezovanje z drugimi informacijskimi rešitvami.

  - Trenutno stanje

Državni organi trenutno uporabljajo zelo raznolika orodja za vodenje projektov – od preprostih preglednic v Excelu do posameznih nesistematičnih rešitev, pogosto pa projektnega vodenja sploh ne podpirajo z ustreznim orodjem. Enotnega pristopa in poenotene evidence ni, kar otežuje preglednost in primerljivost med projekti. Trenutno stanje dodatno potrjuje dejstvo, da je bilo na Svet za razvoj informatike že predloženih več kot 200 projektnih pobud, kar jasno izkazuje izrazito pomanjkanje enotne evidence in ustrezne sistemske podpore za celovito upravljanje, spremljanje in usmerjanje digitalnih naložb v državni upravi.

  - Sistemski prispevek in strateška vrednost projekta

Nakup in vzpostavitev predmetne informacijske rešitve naslavlja ugotovljene potrebe po vzpostavitvi enotnega informacijskega okolja za vodenje digitalnih projektov in programov ter s tem povezanih investicij v državni upravi. Cilj je, da predlagana rešitev omogoča vzpostavitev povezave med projektnimi pobudami, investicijsko dokumentacijo (npr. DIIP, IP, PIZ) in proračunskimi sredstvi, skladno z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in sprem.). S tem se bo zagotovila pregledna in sledljiva povezava med strateškim načrtovanjem projektov, finančnim planiranjem ter dejansko realizacijo na proračunski ravni.

Namen vzpostavitve rešitve je zagotoviti podlago za podatkovno utemeljeno odločanje, usklajeno usmerjanje javnofinančnih sredstev ter transparentno spremljanje izvajanja ukrepov, kot jih določajo ključni strateški dokumenti države in s tem prispevati k enotni in skladni digitalni preobrazbi javne uprave. Sistem bo omogočal neposredno povezavo med izvajanjem posameznih projektov in uresničevanjem ukrepov, zastavljenih v strategijah.

S tem se bo izboljšala učinkovitost pri izvajanju ukrepov, vzpostavila preglednejša upravljavska kontrola ter zmanjšalo tveganje za razpršenost in nepreglednost digitalnih vlaganj.

  - Utemeljitev javnega naročila

Projekt Vzpostavitev sistema portfelja projektov in investicij v IT,  se izvaja v skladu z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/2021), natančneje v okviru ukrepa »Modernizacija digitalnega okolja javne uprave«. Strateško pomembnost projekta dodatno opredeljuje Strategija Digitalna Slovenija 2030, ki je vodilo za nadaljnje razvojne aktivnosti in ukrepe na področju digitalne preobrazbe javne uprave.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je na podlagi 28.a člena Zakona o državni upravi pristojno za upravljanje IKT-infrastrukture, razvoj centraliziranih informacijskih rešitev ter usklajevanje njihove tehnološke, procesne in organizacijske izvedbe v javni upravi.

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila obsega nakup in vzpostavitev informacijske rešitve za projektno in portfeljsko vodenje IT projektov in IT programov v državni upravi z vzdrževanjem. Naročilo vključuje tako programsko rešitev kot pripadajoče storitve.

Javno naročilo je razdeljeno v sedem (7) faz:

- Faza 1: Nakup in vzpostavitev informacijske rešitve: 1 komplet,

- Faza 2: Prilagoditev in nadgradnje osnovne informacijske rešitve: 4.000 ur,

- Faza 3: Usposabljanja uporabnikov: 230 ur,

- Faza 4: Osnovno vzdrževanje: 36 mesecev,

- Faza 5: Podpora naročniku: 1.500 ur,

- Faza 6: Nadgradnje - Računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami: 400 ur.

- Faza 7: Nadgradnje in spremembe informacijske rešitve: 4.000 ur.

Način naročanja in obračunavanja za posamezne faze, so podrobneje navedene v nadaljevanju in bodo določene s PZI. Pogoj za izdajo računa za posamezno fazo oziroma delovni paket, je podpisan prevzemni zapisnik s strani naročnika.

Informacijska rešitev mora omogočati operativno vodenje posameznih IT projektov in posameznih nalog znotraj projektov ter spremljanje in upravljanje projektnih pobud, programov in investicij v okviru ločeno vodenega portfelja. Rešitev mora biti skalabilna, omogočati večnivojsko upravljanje, povezljivost z obstoječimi državnimi informacijskimi sistemi (npr. Skupni aplikacijski gradnik Varnostna shema, Informacijski sistem Krpan, MFERAC, Skrinja), podpirati fazni pristop vodenja projektov in programov in zagotavljati skladnost z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (v nadaljevanju UEM), Generičnimi tehnološkimi zahtevami (v nadaljevanju GTZ) ter Smernicami MDP za razvoj informacijskih rešitev (v nadaljevanju Smernice MDP).

  - Faza 1: Nakup in vzpostavitev informacijske rešitve

Uvodni zagonski sestanek (''kick-off'') se izvede najkasneje v 10 koledarskih dnevih od podpisa pogodbe. Na njem naročnik izvajalcu preda vso dokumentacijo do sedaj izvedenih aktivnosti (intervjuji, delavnice, procesni opisi, itd.).

Na kick-off sestanku izvajalec skupaj z naročnikom:

- predstavi projektno ekipo, vloge in odgovornosti članov,

- vzpostavi in potrdi protokol sodelovanja (npr. uradni komunikacijski kanali, kontaktne osebe),

- dogovoru glede začasne oblike projektne dokumentacijo (npr. struktura in oblika zapisnikov sestankov, predloga za poročila) do sprejetega Poslovnika dela,

- predstavi terminski plan prve faze skupaj z načinom spremljanja in ključnih mejnikov,

- predstavi orodje za sodelovanje, ki bo uporabljeno za sodelovanje (npr. deljenje dokumentacije, spremljanje nalog, komunikacijo).

Predaja izvorne kode osnovne rešitve, pripadajočih programskih artefaktov, dokumentacije in navodil se izvede v Fazi 1, skladno z določili GTZ.

Izvede se usklajevalni sestanek v zvezi z metodologijo v pripravi, na katerem naročnik predstavljeni koncept, ključne procese, vloge in pričakovane rezultate, ki jih mora informacijska rešitev podpreti. Metodologija predstavlja procesni okvir za konfiguracijo sistemskih funkcionalnosti in ne posega v tehnično zasnovo rešitve.. Rešitev mora omogočati parametrične prilagoditve brez dodatnega razvoja.

Izvajalcu ni treba ponavljati že izvedenih aktivnosti naročnika, temveč mora v okviru Faze 1:

- pregledati vso dokumentacijo, ki jo bo naročnik predal na kick-off sestanku,

- opraviti ločen sestanek v zvezi z Metodologijo za upravljanje IT projektov in IT programov ter Metodologijo upravljanja portfelja IT projektov in programov,

- predati izvorno kodo kupljene informacijske rešitve vključno z uporabniško dokumentacijo skladno z GTZ,

- izdelati naslednje obvezne rezultate:

- Poslovnik dela,

- Analizo razlik in ujemanj (GAP analiza),

- Projekt za izvedbo (PZI).

Po lastni presoji lahko izvajalec pripravi tudi klikabilni prototip ključnih funkcionalnosti, ki predstavlja osnovo za nadaljnje prilagoditve in nadgradnjo osnovne rešitve.

    - Poslovnik dela

Naročnik in izvajalec sprejmeta Poslovnik projekta, v katerem je določen način izvedbe projekta. Poslovnik opredeljuje pravila, postopke in organizacijo dela na projektu.

Vsebina mora vključevati najmanj:

- strukturo projektne ekipe in vloge (ter navedbo, v katerih fazah in delovnih paketih sodelujejo),

- komunikacijske poti in način poročanja,

- pravila za obravnavo sprememb, tveganj in incidentov,

- način shranjevanja in verzioniranja dokumentov,

- urnike in formate rednih sestankov,

- uporabljene standarde in metodologijo dela.

    - Analiza razlik in ujemanj (GAP analiza)

Izvajalec mora pripraviti analizo razlik in ujemanj (GAP analiza), s katero bo izvedel primerjavo obstoječega stanja lastne rešitve s ciljnim stanjem, opredeljenim v tehničnih specifikacijah.

Analiza mora vsebovati najmanj:

    - identifikacijo področij skladnosti,

    - identifikacijo odstopanj in manjkajočih funkcionalnosti,

    - predlog ukrepov za odpravo ugotovljenih razlik,

    - oceno vpliva posameznih ukrepov na časovnico in tveganja projekta.

GAP analiza mora biti izdelana v pisni obliki, pregledana in potrjena s strani naročnika. Potrjen dokument predstavlja izhodišče za pripravo Projekta za izvedbo (PZI) ter nadaljnje aktivnosti vzpostavitve, prilagoditve in nadgradnje informacijske rešitve.

    - Projekt za izvedbo (PZI)

Dokument PZI je temelj za nadaljnjo izvedbo projekta in zagotavlja, da bodo vse aktivnosti potekale usklajeno, pregledno in skladno z dogovorjenimi zahtevami ter časovnim okvirom. Pripravljen mora biti skladno z zahtevami iz tehničnih specifikacij, Smernicami MDP in GTZ. PZI mora biti formalno potrjen s strani naročnika, preden izvajalec nadaljuje z vzpostavitvijo, prilagoditvami in nadgradnjami informacijske rešitve.

Izvajalec je dolžan:

- Pripraviti celovit načrt izvedbe projekta ter definirati način vzpostavitve naročnikovih zahtev.

- Opisati predlagane tehnične rešitve ter navesti ključne tehnične parametre predlagane rešitve.

- Izdelati časovni načrt izvedbe, z razdelitvijo aktivnosti po posameznih fazah ter z opredelitvijo ključnih mejnikov in aktivnosti.

- Predstaviti uporabljeno metodologijo dela oziroma pristop k izvedbi projekta.

- Opredeliti projektne vloge in odgovornosti, vključno s kontaktnimi osebami tako na strani izvajalca kot naročnika.

- Pripraviti načrt upravljanja tveganj, z identifikacijo ključnih tveganj in opredelitvijo ukrepov za njihovo preprečevanje oziroma blaženje.

- Izdelati načrt zagotavljanja kakovosti, s poudarkom na mehanizmih in merilih za spremljanje kakovosti izvedbe.

- Pripraviti načrt spremljanja napredka in poročanja, z opredelitvijo vrste poročil, periodike poročanja in vsebinskih zahtev.

Izvajalec mora v okviru PZI pripraviti načrt uvedbe programa usposabljanj, ki opredeljuje cilje in vsebino usposabljanj, metodologijo izvedbe (vključno s pristopom train-the-trainer) ter okvirni pristop k uvedbi usposabljanj v posamezne organe javne uprave. Ta načrt je sestavni del Projekta za izvedbo (PZI) in mora biti potrjen s strani naročnika. Podroben terminski plan izvedbe usposabljanj in končna izobraževalna gradiva bodo predmet Faze 3.

Naročnik pričakuje tesno sodelovanje z izvajalcem v celotni fazi projekta. Izvajalec redno poroča o napredku in morebitnih izzivih, s katerimi se srečuje pri vzpostavitvi naročnikovih zahtev. Rok za predajo končnega PZI in potrditev s strani naročnika, je predvidoma  v treh mesecih od sklenitve pogodbe.

    - Prevzemni pogoji Faze 1

Faza 1 se šteje za uspešno zaključeno, ko izvajalec izpolni vse v tehničnih specifikacijah navedene pogoje, pripravi poročilo o izvedbi Faze 1, ki mu priloži vse potrjene zapisnike opravljenih sestankov, vso izdelano dokumentacijo (Poslovnik dela, Analiza razlik in ujemanj, PZI) ter dokumentacijo vezano na nakup in predajo informacijske rešitve (skladno z GTZ), naročnik pa  uspešno preveri skladnost rezultatov z zahtevami in njihovo ustreznost potrdi s podpisanim primopredajnim zapisnikom. Podpisan primopredajni zapisnik predstavlja edino veljavno podlago za izstavitev računa za opravljeno Fazo 1.

  - Faza 2: Prilagoditev in konfiguracija informacijske rešitve

V tej fazi se vzpostavijo vse zahtevane funkcionalnosti sistema ter izvede prilagoditev in konfiguracija informacijske rešitve glede na specifične potrebe naročnika in v skladu z metodologijo vodenja IT projektov, programov in portfeljev v državni upravi. Podroben opis funkcionalnosti, ki jih mora rešitev podpirati, je naveden v 3. in 4. poglavju tehničnih specifikacij.

Rešitev mora biti nameščena na infrastrukturi naročnika in pripravljena za testiranje skladno z GTZ in Smernicami MDP.

Obveznosti izvajalca v okviru Faze 2:

- vzpostavitev in vzdrževanje razvojnega okolja na strani izvajalca, ki ne posega v infrastrukturo naročnika,

- pred prvo (in vsako nadaljnjo) namestitvijo informacijske rešitve v okolje naročnika izvesti (konfiguracija mora biti usklajena z dokumentom »Podprta programska oprema za delovanje informacijskih rešitev na DRO(LTS verzije, brez EOL)) in po potrebi pisno potrditi /dokazati opravljeno testiranje delovanja v svojem okolju (pred namestitvijo v okolje naročnika),

- predaja in vzpostavitev rešitve na infrastrukturi naročnika skladno z razpisno dokumentacijo, PZI in GTZ, kar vključuje najmanj predajo:

- izdelkov rešitve, izvorne in izvršilne kode (vsa koda, ki jo je izvajalec sprogramiral v okviru pogodbe, mora biti komentirana v slovenskem jeziku),

- datotek, potrebnih za izgradnjo namestitvenih paketov, dokumentacije in navodil za namestitev,

- celotne tehnične in uporabniške dokumentacije (aplikacijski paketi, testi, poročila o testiranju, poročila o namestitvah, objekti podatkovnih zbirk, navodila za povratek),

- izvajalec mora zagotoviti postopke za povrnitev sistema v stabilno različico (rollback), če se med testiranjem ali nameščanjem pokažejo kritične napake,

- poročila o dejansko opravljenih storitvah,

- vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku; vse izdelke je treba odložiti v repozitorij izvorne kode,

- vse spremembe kode, konfiguracij in podatkovnih struktur morajo biti evidentirane v repozitoriju z uporabo verzioniranja (MAJOR.MINOR.PATCH), skladno z GTZ.

vzpostavitev okolja (testno, šolsko/uvajalno in produkcijsko, pripravi ga naročnik) kot sledi:

  - I. testno okolje služi potrditvenemu testiranju nove različice informacijske rešitve,

  - II. produkcijsko okolje služi polni produkciji, na to okolje se nameščajo samo popravki, katerih prehod iz testa na produkcijo je bil po predpisanem protokolu odobren,

  - III. uvajalno okolje je namenjeno usposabljanju uporabnikov (preverjanju delovanja integracij z zunanjimi sistemi) in naj bi bilo po verzijah informacijske rešitve izenačeno s produkcijskim;

- priprava načrta okrevanja (ang.: Disaster recovery) za delovanje izvajanja procesov informacijske rešitve,

- izvedba inicialne nastavitve informacijske rešitve,

- usposabljanje projektne skupine naročnika za delo z rešitvijo,

- konfiguracija nastavitev rešitve za prvi organ (osnova za izvedbo testov),

- izvedba funkcionalnega testiranja, varnostnega testiranja, obremenitvenih testov in morebitnih drugih testov, ki jih v postopku nameščanja določi naročnik,

- odprava napak, ugotovljenih pri prevzemnem testiranju, ter odprava ranljivosti, ugotovljenih pri varnostnem preverjanju, ki ga izvede naročnik (pred odpravo pomanjkljivosti/ranljivosti prehod v produkcijo ni mogoč).

    - Testiranje informacijske rešitve

Izvajalec mora pripraviti dokument Načrt izvedbe testiranja, ki ga naročnik pregleda in potrdi pred začetkom testiranj.

Testiranja se izvajajo v zaporedju: razvojno okolje (DEV) → testno okolje (TEST) → produkcijsko okolje (PROD) in se smiselno ponavljajo v vseh fazah projekta, kjer se vzpostavljajo nove funkcionalnosti, integracije ali nadgradnje. Testni podatki morajo biti realni, vendar anonimizirani ali simulirani, ter dokumentirani na način, ki omogoča sledljivost rezultatov in ponovljivost postopkov.

Pri uporabi produkcijskih podatkov se morajo ti, kjer je to mogoče, anonimizirati v skladu z GDPR in varnostnimi smernicami MDP.

Testiranje mora zajemati najmanj preverjanje:

- pravilnega delovanja vseh vzpostavljenih in konfiguriranih funkcionalnosti (vključno z uporabniškimi vlogami, pravicami in omejitvami dostopa),

- uspešnosti vseh integracij,

- prenosa oziroma migracije podatkov (vključno s strukturiranimi dokumenti, pripravljenimi datotekami in evidencami v strojno berljivi obliki),

- ustreznega delovanja sistema pod predvidenimi obremenitvami (performance testing),

- odprave morebitnih varnostnih ranljivosti (interno in po potrebi zunanjo varnostno preverjanje),

- preverjanje postopkov povrnitve sistema v stabilno različico (rollback) v primeru neuspešne namestitve ali kritičnih napak.

Z namenom zagotavljanja pravočasne odprave neskladnosti in učinkovitega sodelovanja mora biti v času testiranj med delovnikom (8.00–16.00) zagotovljena razpoložljivost vsaj enega tehničnega predstavnika izvajalca (npr. razvijalca), ki omogoča neposredno komunikacijo s ključnimi uporabniki in naročnikom.

Vsa testiranja ter priprava spremljajoče dokumentacije morajo biti izvedena skladno s Smernicami MDP, GTZ in načelom revizijske sledljivosti. Dokumentacija mora biti ustrezno strukturirana in vključena v dokument Projekt za izvedbo (PZI) ter v celotno dokumentacijo za primopredajo. Sama informacijska rešitev mora omogočati revizijske dnevnike (logi) in sledljivost sprememb, skladno z zahtevo GTZ.

Pred končno predajo mora izvajalec izvesti poskusno obratovanje in celovito testiranje informacijske rešitve, ki vključuje najmanj:

- funkcionalne teste vseh ključnih komponent v skladu z zahtevami iz PZI,

- varnostne teste, vključno s preverjanjem avtorizacije, revizijske sledi, zaščite podatkov in dostopa,

- obremenitvene teste (load testing) s simulacijo vsaj 200 sočasnih uporabnikov in realnimi scenariji uporabe,

- logiranje in evidentiranje vseh napak, vključno z njihovo odpravo v dogovorjenih rokih,

- optimizacijo kode, odzivnosti in konfiguracij sistema,

V primeru ugotovljenih nepravilnosti, odstopanj ali tehničnih pomanjkljivosti je izvajalec dolžan nemudoma in na lastne stroške izvesti vse potrebne popravke. Rezultati vseh testov so obvezen del tehnične dokumentacije in pogoj za izvedbo tehničnega in vsebinskega prevzema rešitve. Zaključno poročilo o testiranju, mora vsebovati opis izvedenih testov, rezultate in potrjene odprave morebitnih napak.

    - Obremenitveni testi

Izvajalec mora izvesti obremenitvene teste (angl. load testing), ki preverjajo odzivnost in stabilnost informacijske rešitve pri obremenitvah, primerljivih s predvideno produkcijsko uporabo.

Testi morajo vključevati najmanj:

- merjenje odzivnih časov uporabniških funkcij in API-jev,

- preverjanje delovanja sistema ob sočasni uporabi večjega števila uporabnikov (najmanj 200 simuliranih uporabnikov),

- testiranje z večjimi količinami podatkov in obremenitvijo integracijskih tokov,

- realne scenarije uporabe (npr. oddaja zahtevkov, sočasni dostop do poročil, generiranje izvozov).

Informacijska rešitev mora pod obremenitvijo delovati:

- stabilno (brez sesutja sistema),

- odzivno (odzivni čas v okviru dogovorjenih toleranc),

- brez funkcionalnih napak.

Rezultati obremenitvenih testov morajo biti dokumentirani v posebnem poročilu, ki vključuje opis testnih scenarijev, obremenitvenih pogojev, mejnih vrednosti in zabeležene rezultate. Poročilo mora biti predloženo naročniku kot del tehnične dokumentacije.

    - Prevzemni pogoji Faze 2

Faza 2 se šteje za uspešno zaključeno, ko izvajalec izpolni vse v tehničnih specifikacijah in PZI navedene pogoje, pripravi poročilo o izvedbi Faze 2, ki mu priloži vse potrjene zapisnike opravljenih sestankov ter vso pripadajočo dokumentacijo Faze 2, naročnik pa uspešno preveri skladnost rezultatov z zahtevami in njihovo ustreznost potrdi s podpisanim primopredajnim zapisnikom.

Način izplačevanja opravljenih ur se podrobneje določi v Poslovniku dela. Naročnik in izvajalec se lahko dogovorita za vmesna delna obračunavanja opravljenih ur (npr. na vsakih 1.000 potrjenih ur), pri čemer velja, da se plačujejo izključno s strani naročnika potrjene ure. Ne glede na morebitna vmesna delna obračunavanja pa predstavlja podpisan primopredajni zapisnik edino veljavno podlago za končno izplačilo preostalega dela pogodbenih obveznosti za Fazo 2.

Za izvedbo Faze 2 je predviden obseg 4000 delovnih ur, ki se obračunajo po modelu time & material. Natančen način evidentiranja, potrjevanja in obračunavanja porabljenih ur se določi in potrdi v Poslovniku dela. Izvajalec sme obračunati le dejansko opravljene ure, ki so bile predhodno potrjene s strani naročnika. Če se med izvajanjem Faze 2 izkaže, da pogodbeni obseg ur ne bo v celoti porabljen, se naročniku obračuna le dejansko potrjen obseg opravljenih ur. V primeru, da bi bilo za izvedbo Faze 2 potrebno preseči pogodbeni obseg ur, lahko izvajalec nadaljuje z delom le na podlagi predhodnega pisnega soglasja naročnika in v skladu z veljavnimi določili ZJN-3.

  - Faza 3: Usposabljanja

V tej fazi mora izvajalec izvesti celovit program usposabljanja in izobraževanja, skladno z načrtom vzpostavitve in uvedbe programa usposabljanj, ki je bil pripravljen in potrjen v okviru Projekta za izvedbo (PZI) v Fazi 1 in je prilagojen različnim skupinam uporabnikov.

Namen usposabljanj je zagotoviti, da vsak ključni uporabnik prejme ustrezno uvodno znanje za učinkovito uporabo informacijske rešitve. Usposabljanja se izvajajo ob uvedbi rešitve v posamezne organe, natančen način izvedbe pa bo dogovorjen in opredeljen v dokumentu Projekt za izvedbo (PZI).

Načrtovanih je šest izobraževanj na leto v obdobju od podpisa pogodbe do leta 2029, dodatno pa še eno usposabljanje po modelu train-the-trainer.

Usposabljanja bodo potekala v manjših skupinah udeležencev, kar omogoča individualiziran pristop, večjo interaktivnost ter neposredno prilagajanje vsebine potrebam posameznih uporabnikov. Tak način izvedbe bistveno poveča učinkovitost prenosa znanja in omogoča sprotno reševanje konkretnih vprašanj iz prakse.

Usposabljanja se lahko izvajajo v živo (na dogovorjeni lokaciji v Ljubljani ali Mariboru, bodisi na sedežu naročnika bodisi na sedežu uporabnikov ali na daljavo (preko ustreznih videokonferenčnih orodij) pri čemer se vsa izvajajo v šolskem okolju, ki omogoča varno preizkušanje funkcionalnosti brez vpliva na produkcijo.

Izvedeni bodo vsaj naslednji sklopi izobraževanj:

- Program “train-the-trainer”

- Izvajalec mora izvesti specializirano usposabljanje za izbrane predstavnike naročnika, ki bodo po principu train-the-trainer usposobljeni za samostojno izvajanje nadaljnjih usposabljanj končnih uporabnikov znotraj organizacije naročnika.

- Program mora vključevati poglobljeno razlago funkcionalnosti sistema, scenarije uporabe, administrativne postopke in priporočila za izvedbo notranjih izobraževanj.

- Po zaključku programa mora izvajalec izdati interno potrdilo o usposobljenosti za izvajanje usposabljanj, ki vključuje opis vsebin, obseg in datum izvedbe.

- Predvideno število izvedb: 1 izvedba, do 10 vključenih udeležencev na izvedbo.

- Usposabljanje sistemskih skrbnikov

- Usposabljanje za uporabnike, odgovorne za administracijo sistema, konfiguracijo, upravljanje uporabniških pravic, spremljanje delovanja ter izvajanje osnovnega vzdrževanja.

- Program mora biti praktično naravnan, z vajami v ločenem simulacijskem okolju, ki omogoča varno preizkušanje funkcionalnosti brez vpliva na produkcijo.

- Predvideno število izvedb: do 4x na leto, do 10 vključenih udeležencev na izvedbo.

- Usposabljanje za končne uporabnike

- Usposabljanje za vse uporabnike, ki bodo uporabljali sistem pri vsakodnevnem delu (projektno vodenje, portfelj, poročanje, sodelovanje ipd.).

- Vsebine morajo biti prilagojene vlogi uporabnika in obsegati tako osnovno kot napredno uporabo funkcionalnosti, relevantnih za posamezno skupino.

- Predvideno število izvedb : do 4x na leto, do 15 vključenih udeležencev na izvedbo.

Dodatne obveznosti izvajalca:

- vodenje evidence izvedbe vseh usposabljanj,

- skrb za listo udeležencev (podpisne liste ali elektronska evidenca),

- po izvedenem usposabljanju izda udeležencem elektronsko potrdilo o udeležbi, ki vsebuje ime udeleženca, naziv usposabljanja, datum in obseg izvedbe (kopijo prejme naročnik),

- po potrebi se dodajo dodatni vsebinski sklopi usposabljanj,

- po vsakem terminskem sklopu usposabljanja pripraviti in naročniku predložiti Poročilo o izvedbi usposabljanja (obvezna izročitev), ki zajema:

  - opis izvedenih vsebin in praktičnih vaj,

  - seznam udeležencev,

  - dosežene učne rezultate,

  - morebitne ugotovitve, pripombe in priporočila za nadaljnje izboljšave.

Usposabljanja se bodo izvajala preko sistema SAOD, zato mora imeti izvajalec zagotovljen dostop do omrežja HKOM. Izvajalec je odgovoren za razpis terminov usposabljanj v SAOD, upravljanje prijav in seznamov udeležencev ter za celotno logistiko v zvezi z izvedbo usposabljanj (vabila, opomniki, gradiva, potrdila o udeležbi). Izvajalec mora zagotoviti ažurno in točno vodenje evidenc v SAOD ter naročniku omogočiti vpogled in prevzem vseh podatkov in dokumentacije, ki nastanejo pri izvedbi usposabljanj.

    - Dokumentacija za usposabljanje in izobraževanje uporabnikov

V sklopu usposabljanj mora izvajalec pripraviti ustrezna gradiva, ki jih pred izvedbo usposabljanj preda naročniku. Gradiva morajo biti prilagojena posameznemu sklopu usposabljanja in tipu uporabnikov ter pripravljena na način, da jih naročnikovi predstavniki lahko uporabljajo pri nadaljnjem prenosu znanja.

Pred začetkom usposabljanj mora izvajalec pripraviti in naročniku predložiti Načrt usposabljanja uporabnikov (obvezna izročitev). Načrt mora vsebovati najmanj:

- cilje in vsebino usposabljanj,

- okvirne termine izvedbe,

- ciljne skupine uporabnikov,

- metode izvedbe (v živo in/ali na daljavo),

- potrebno tehnično infrastrukturo za izvedbo,

- seznam izobraževalnih gradiv (prezentacije, navodila, video materiali in drugi pripomočki),

- kazalnike uspešnosti usposabljanj (npr. evalvacijo, preverjanje znanja, prisotnost).

Naročnik mora pred začetkom usposabljanj, pisno potrditi ustreznost načrta in kakovost priloženih gradiv. Brez pisne potrditve naročnika izvajalec ne sme pričeti z izvedbo usposabljanj.

Dokumentacija mora biti kratka, jasna in pregledna, z natančnimi navodili za uporabo informacijske rešitve, prilagojenimi nalogam in vlogam posameznih uporabnikov. Vsebuje naj:

- opise postopkov dela,

- navodila za izvajanje ključnih funkcionalnosti rešitve,

- nazorne in grafično podprte scenarije uporabe (use-case primere),

- kontrolne sezname in navodila po korakih,

- predstavitev delovnih tokov.

Gradiva morajo biti pripravljena v digitalni obliki in omogočati uporabo tako pri izvajanju usposabljanj kot tudi kot referenčno gradivo v nadaljnji rabi. Vsa gradiva morajo biti oblikovno in jezikovno usklajena ter pripravljena skladno s celostno grafično podobo naročnika in obveznimi logotipi financerja. Pred potrditvijo s strani naročnika morajo biti usklajena z vizualno podobo informacijske rešitve.

Dokumentacija je sestavni del primopredaje rešitve in mora biti predana v odprtem formatu, ki omogoča nadaljnje urejanje in posodabljanje s strani naročnika.

Minimalni nabor gradiv:

- uporabniška navodila (PDF),

- predstavitvene prosojnice (PPT),

- tiskani priročniki (spiralno vezani, barvni tisk) za vsakega udeleženca posameznega usposabljanja,

- hitra navodila (Quick Start Guide) po modulih, v digitalni in tiskani obliki, namenjena zlasti onboardingu novih uporabnikov.

    - Prevzemni pogoji Faze 3

Faza 3 se šteje za uspešno zaključeno, ko izvajalec izpolni vse v tehničnih specifikacijah in PZI navedene pogoje, pripravi poročilo o izvedbi Faze 3, ki mu priloži vse potrjene zapisnike opravljenih sestankov ter vso pripadajočo dokumentacijo in gradiva Faze 3, naročnik pa uspešno preveri skladnost rezultatov z zahtevami in njihovo ustreznost potrdi s podpisanim primopredajnim zapisnikom.

Način izplačevanja opravljenih ur se podrobneje določi v Poslovniku dela. Izvajalec sme obračunati le dejansko opravljene ure, ki so bile predhodno potrjene s strani naročnika. Plačilo se izvede po dejansko realiziranem terminu usposabljanja (plačilo po realizaciji). Stroški izvedbe na lokaciji naročnika v Ljubljani ali Mariboru morajo biti že vključeni v ponudbeno ceno za posamezno usposabljanje.

Za izvedbo Faze 3 je predviden obseg 230 ur, ki se obračunajo po modelu time & material. Če se med izvajanjem Faze 3 izkaže, da pogodbeni obseg ur ne bo v celoti porabljen, se naročniku obračuna le dejansko potrjen obseg opravljenih ur. V primeru, da bi bilo za izvedbo Faze 3 potrebno preseči pogodbeni obseg ur, lahko izvajalec nadaljuje z delom le na podlagi predhodnega pisnega soglasja naročnika in v skladu z veljavnimi določili ZJN-3.

  - Faza 4: Osnovno vzdrževanje

Osnovno vzdrževanje zajema redne storitve, ki zagotavljajo nemoteno delovanje informacijskega sistema, njegove infrastrukture in integracij. Storitve osnovnega vzdrževanja se zagotavljajo neprekinjeno, po prevzemu delujoče informacijske rešitve v produkcijskem okolju, potrjenem s podpisom primopredajnega zapisnika, do 30.6.2029. Vse aktivnosti veznane na osnovno vzdrževanje, se izvajajo skladno z GTZ.

Izvajalec zagotavlja najmanj:

- zagotavljanje ustrezne razpoložljivosti, odzivnosti in usposobljenosti sodelujočih kadrov,

- izvajanje administrativnih in skrbniških nalog, povezanih z izvajanjem pogodbe,

- stalno in pravilno delovanje informacijske rešitve in povezav z zunanjimi sistemi,

- proučitev razlogov napačnega delovanja informacijske rešitve (diagnostika, reševanje, koordinacija in obveščanje) ter odprava napak,

- vzdrževanje kode in zagotavljanje aktualnosti zadnje verzije dokumentacije (tehnične in uporabniške) – ob vsaki novi namestitvi je obvezno odlaganje zadnje verzije v repozitorij naročnika (SVN) skladno z GTZ,

- podpora in vzdrževanje obstoječih izmenjav, integracij, servisov in delovanja sistema,

- vzdrževanje obstoječih funkcionalnosti v sistemu,

- nameščanje nadgradenj in popravkov v dogovoru z naročnikom,

- odprava težav in/ali napak v delovanju informacijske rešitve, integracij, servisov, izmenjav,

- optimizacija že vgrajenih uporabniških funkcionalnosti,

- prilagoditve in optimizacije ob povečanih obremenitvah,

- prilagoditve zaradi migracij na nove verzije okolja,

- takojšnje intervencije ob anomalijah, ki jih zazna izvajalec ali jih sporoči naročnik oziroma uporabniki,

- oblikovanje in podajanje predlogov za optimizacijo delovanja,

- samostojno usklajevanje s sistemsko službo naročnika,

- priprava predlogov za nadgradnjo operacijskega sistema zaradi skladnosti z zadnjimi varnostnimi ali funkcionalnimi različicami,

- nadgradnje sistemske programske opreme zaradi sprememb okolja ali tehnologij,

- administracija in prilagoditve konfiguracij informacijske rešitve,

- in ostalo, skladno z GTZ.

Izvajalec je dolžan zagotavljati izvajanje storitev ob delavnikih od ponedeljka do petka od 07:00 do 16:00 ure in jih opraviti v naslednjih odzivnih časih in rokih:

| Resnost problema | Opis problema | Odzivni čas | Čas, v katerem mora izvajalec odpraviti napako |
| --- | --- | --- | --- |
| Kritičen | poslovni proces uporabnika je onemogočen | do 2 uri* | 4 ure |
| Resen | poslovni proces uporabnika je močno oviran | do 8 ur | 2 delovna dneva |
| Manjši | zmanjšana produktivnost uporabnika | 2 delovna dneva | 5 delovnih dni |

*Pri kritični prioriteti zahtevka mora izvajalec začeti z reševanjem takoj, oziroma takoj, ko je mogoče zaradi okoliščin (npr. potreben predhoden poseg drugega izvajalca).

Odzivni čas je čas, ki preteče od prijave problema do trenutka, ko izvajalec začne z reševanjem problema. Odzivni čas je odvisen od resnosti problema, kot ga v prijavi navede naročnik.

V odzivnem času je izvajalec dolžan naročnika obvestiti o načinu in predvidenem roku rešitve problema. Če iz objektivnih razlogov to ni mogoče, je izvajalec to dolžan storiti nemudoma, ko je mogoče.

Čas, v katerem mora izvajalec odpraviti napako, začne teči od začetka reševanja problema s strani izvajalca. Izvajalec je naročnika dolžan obvestiti ob začetku reševanja problema.

V primeru prijave napake oziroma okvare izven opredeljenega delovnega časa, se šteje, da je okvara oziroma napaka prijavljena ob naslednjem začetku delovnega časa.

Če izvajalec oceni, da je problem takšen, da ga ne bo mogoče odpraviti v predvidenih rokih, je dolžan o tem pisno obvestiti naročnika, z obrazložitvijo ter predlogom, v kolikšnem času bo problem lahko odpravil. Naročnik tovrsten predlog pisno potrdi ali zavrne. Zavrnitev je naročnik dolžan obrazložiti.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru zagotavljanja operativnosti delovanja sistema, problem reševal kontinuirano, dokler ta ne bo odpravljen in poslovni proces ne bo normalno stekel.

Izvajalec je ob podpisu pogodbe dolžan naročnika obvestiti o elektronskem naslovu in telefonski številki za prijavo problemov.

V prijavi problema oziroma zahtevka za pomoč naročnik praviloma navede naslednje podatke:

- ime in priimek kontaktne osebe oz. prijavitelja,

- naziv in naslov naročnika,

- oznako pogodbe o vzdrževanju oz. drugo prepoznavno oznako, ki jo v konkretnem primeru določi izvajalec,

- datum in čas prijave,

- kratek opis problema (razpoznavno ime problema),

- vrsta napake po kategorizaciji,

- vrsta problema (opis težave, opredelitev vprašanja, programska napaka, napaka v dokumentaciji, drugo),

- resnost problema

- podroben opis napake (ali posnetek ekrana v elektronski obliki),

- lastnosti delovnega okolja (vrsta in verzija operacijskega sistema, spletnega brskalnika ipd.),

- ponovljivost napake (opis zaporedja ukazov oziroma okoliščin, pri katerih pride do napake) in

    - obstoj pomožne rešitve in, če obstaja, njen opis.Prevzemni pogoji Faze 4

Faza 4 se šteje za uspešno zaključeno, ko izvajalec izpolni vse v tehničnih specifikacijah in PZI navedene pogoje, pripravi poročilo o izvedbi Faze 4, ki mu priloži vso pripadajočo dokumentacijo Faze 4 (mesečna poročila o opravljenem osnovnem vzdrževanju), naročnik pa uspešno preveri skladnost rezultatov z zahtevami in njihovo ustreznost potrdi s podpisanim primopredajnim zapisnikom.

Storitve iz tega naslova se obračunavajo kot dogovorjeni fiksni mesečni znesek (pavšal). Naročanje skrbnika ni potrebno. Osnovno vzdrževanje se prične po prehodu v produkcijo.. Obvezno je redno mesečno poročanje o dejansko opravljenem delu, njegovi vsebini in obsegu ter dejanskih stroških iz tega naslova. Način poročanja se določi v Poslovniku dela.

  - Faza 5: Podpora naročniku

Podpora naročniku zajema storitve pomoči, svetovanja in tehnične podpore, ki dopolnjujejo osnovno vzdrževanje in so namenjene reševanju zahtev naročnika, uporabnikov ter zagotavljanju nemotenega delovanja informacijske rešitve. Vse aktivnosti se izvajajo skladno z GTZ.

Podpora naročniku vključuje najmanj:

- sodelovanje z naročnikom, sistemsko službo in drugimi poslovnimi partnerji v primeru medsebojno povezanih ali odvisnih sistemov,

- pomoč uporabnikom pri vsakodnevni uporabi informacijske rešitve (preko e-pošte ali telefona) in podporo med rednim delovnim časom naročnika, med 8.00 in 16.00 uro,

- pomoč pri odpravi motenj pri delovanju in uporabi informacijske rešitve (diagnostika, reševanje, koordinacija in obveščanje), vključno z izrednimi tehničnimi posegi na informacijski rešitvi,

- vzpostavitev enotne vstopne točke za prijavo napak,

- tehnične prilagoditve zaradi povezovanja z drugimi rešitvami naročnika,

- morebitne dodatne migracije podatkov (če jih naročnik izrecno odobri),

- izvajanje tehničnih pregledov kakovosti (oddaljeno spremljanje nujnih opozoril in tehničnih težav),

- zagotavljanje reševanje težav v programski kodi v skladu z zahtevanimi odzivnimi časi,

- izvajanje podpore delovanja sistema v izjemnih situacijah, ko naročnik samostojno ne more zagotoviti operativne podpore,

- optimizacijo obstoječih funkcionalnosti, če to ne pomeni razvoja po meri,

- pripravo statističnih in analitičnih izdelkov po potrebi naročnika,

- podporo pomoči uporabnikom na zahtevo.

2.5.1. Način izvajanja storitev

- Izvajalec bo naročniku, po prehodu informacijske rešitve v produkcijo,  nudil podporo v skupnem obsegu do 1.500 ur, za čas trajanja pogodbe, kar vključuje vse zgoraj navedene storitve.

- Vsak poseg se izvede izključno na podlagi vnaprejšnjega pisnega naročila naročnika, kjer so definirani vsebina, obseg in rok izvedbe.

- Če izvajalec storitev izvede brez naročila naročnika, nosi stroške izvedbe sam.

- Pred začetkom posega izvajalec pripravi oceno potrebnega časa in jo predloži v potrditev naročniku.

- Vse storitve se praviloma izvajajo na daljavo, po potrebi pa tudi na lokaciji naročnika.

Obvezno je mesečno poročanje z natančno evidenco opravljenih storitev (čas, vrsta storitve, odgovorna oseba, opis posega).

2.5.2. SLA – Roki za odziv in odpravo napak:

| Tip napake | Opis | Najdaljši odzivni čas | Najdaljši čas odprave |
| --- | --- | --- | --- |
| Kritična napaka | Sistem ne deluje oz. ni dostopen | do 30 min* | 2 uri* |
| Funkcionalna napaka | Posamezna funkcionalnost ne deluje pravilno | do 60 min | 4 ure |
| Manjša/kozmetična napaka | Ne vpliva bistveno na uporabo | do 4 ure | 1 dan |

*Pri kritični prioriteti zahtevka mora izvajalec začeti z reševanjem takoj, oziroma takoj, ko je mogoče zaradi okoliščin (npr. potreben predhoden poseg drugega izvajalca).

Odzivni čas se meri od potrjene prijave s strani naročnika v orodju za sledenje zahtevkom ali  na varen način preko elektronske pošte, vsebovati pa mora naslednje podatke: Opis napake, prioritetni razred, datum prijave. V primeru kritične ali funkcionalne napake je možna prijava tudi telefonsko, vendar mora naročnik najkasneje naslednji delovni dan poslati zahtevek preko orodja oziroma elektronske pošte.

Naročnik vsako napako oziroma okvaro prijavi od ponedeljka do petka znotraj delovnega časa od 8. do 16. ure. V primeru prijave napake oziroma okvare izven opredeljenega termina, se šteje, da je okvara oziroma napaka prijavljena ob naslednjem začetku delovnega časa.

    - Prevzemni pogoji Faze 5

Faza 5 se šteje za uspešno zaključeno, ko izvajalec izpolni vse v tehničnih specifikacijah in PZI navedene pogoje, pripravi poročilo o izvedbi Faze 5, vso pripadajočo dokumentacijo Faze 5, naročnik pa uspešno preveri skladnost rezultatov z zahtevami in njihovo ustreznost potrdi s podpisanim primopredajnim zapisnikom.

Način izplačevanja opravljenih ur se podrobneje določi v Poslovniku dela. Izvajalec sme obračunati le dejansko opravljene ure, ki so bile predhodno potrjene s strani naročnika. V primeru kritične ali funkcionalne napake, ki zahteva prihod izvajalca na lokacijo naročnika za njeno odpravo, je prihod izvajalca in vse s tem povezane stroške dolžan kriti izvajalec.

Za izvedbo Faze 5 je predviden obseg 1.500 ur, ki se obračunajo po modelu time & material. Če se med izvajanjem Faze 5 izkaže, da pogodbeni obseg ur ne bo v celoti porabljen, se naročniku obračuna le dejansko potrjen obseg opravljenih ur. V primeru, da bi bilo za izvedbo Faze 5 potrebno preseči pogodbeni obseg ur, lahko izvajalec nadaljuje z delom le na podlagi predhodnega pisnega soglasja naročnika in v skladu z veljavnimi določili ZJN-3.

  - Faza 6: Nadgradnje - Računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami

Nadgradnje in spremembe obstoječe informacijske rešitve zajemajo storitve, ki so potrebne za varno, skladno in nemoteno delovanje sistema ter za sprotno prilagajanje spremembam okolja in varnostnim zahtevam.

V obseg storitev sodijo zlasti:

- Prilagoditve in nadgradnje zaradi povezovanja sistema z drugimi notranjimi in/ali zunanjimi informacijskimi sistemi (integracijski vmesniki):

- nenačrtovane razvojne naloge, ki se izkažejo kot potrebne za delovanje sistema;

- takojšnja odprava varnostnih tveganj v povezavi z ugotovitvami varnostnih pregledov kode, penetracijskih testov ali sprememb v okolju;

- nameščanje nadgradenj aplikacije in pripadajočih komponent (npr. knjižnic, ogrodij); kadar je to potrebno zaradi sprememb v okolju ali tehnologiji; pri tem so sistemske nadgradnje infrastrukture (OS, baze, orkestratorji, mrežna oprema) v pristojnosti upravljalca DRO;

- manjše prilagoditve obstoječih uporabniških funkcionalnosti, kadar so potrebne zaradi sprememb v okolju, varnostnih zahtev ali povezljivosti z drugimi sistem.

Obseg in pogoji izvajanja:

- Skupni obseg je omejen na 400 ur v obdobju 36 mesecev, po prehodu informacijske rešitve v produkcijo.

- Storitve se izvajajo izključno na podlagi pisnega naročila naročnika, z obveznim mesečnim poročanjem o dejansko opravljenem delu.

- Izvajalec mora zagotoviti sledljivost sprememb skladno z GTZ, kar vključuje: repozitorij izvorne kode, verzioniranje (MAJOR.MINOR.PATCH format), spremembe podatkovnih objektov in modela, navodila za nameščanje, povratne postopke ter ažuriranje pripadajoče tehnične in uporabniške dokumentacije.

- Vse spremembe morajo biti skladne z dokumentom Podprta programska oprema DRO (uporaba podprtih tehnologij, LTS različic, prepoved uporabe EOL različic) ter, v primeru uporabe licenčne programske opreme, z zahtevami GTZ (on-premise umestitev, revizijske sledi, tehnološka skladnost).

    - Prevzemni pogoji Faze 6

Faza 6 se šteje za uspešno zaključeno, ko izvajalec izpolni vse v tehničnih specifikacijah in PZI navedene pogoje, pripravi poročilo o izvedbi Faze 6, vso pripadajočo dokumentacijo Faze 6, naročnik pa uspešno preveri skladnost rezultatov z zahtevami in njihovo ustreznost potrdi s podpisanim primopredajnim zapisnikom.

Način izplačevanja opravljenih ur se podrobneje določi v Poslovniku dela. Izvajalec sme obračunati le dejansko opravljene ure, ki so bile predhodno potrjene s strani naročnika.

V primeru, da je za izvedbo naročene storitve potrebna izvedba delavnice ali sestanka na lokaciji naročnika, krije izvajalec vse stroške prihoda na lokacijo sam. Naročnik v takih primerih ne plačuje dodatnih stroškov izvajalcu.

Za izvedbo Faze 6 je predviden obseg 400 ur, ki se obračunajo po modelu time & material. Če se med izvajanjem Faze 6 izkaže, da pogodbeni obseg ur ne bo v celoti porabljen, se naročniku obračuna le dejansko potrjen obseg opravljenih ur. V primeru, da bi bilo za izvedbo Faze 6 potrebno preseči pogodbeni obseg ur, lahko izvajalec nadaljuje z delom le na podlagi predhodnega pisnega soglasja naročnika in v skladu z veljavnimi določili ZJN-3.

  - Faza 7: Nadgradnje in spremembe informacijske rešitve

Od prehoda informacijske rešitve v produkcijsko okolje naročnika do konca trajanja pogodbe mora izvajalec zagotavljati nadgradnje in razvoj novih funkcionalnosti na zahtevo naročnika.

V obseg storitev sodijo zlasti:

- razvoj novih funkcionalnosti, ki v implementirani rešitvi še ne obstajajo,

- priprava in integracija dodatnih gradnikov,

- večje razširitve ali dopolnitve obstoječih funkcionalnosti, ki presegajo manjše prilagoditve,

- priprava razvojne, tehnične in uporabniške dokumentacije ob izvedenih spremembah,

- posodobitev razvojnega/testnega okolja naročnika, da je usklajeno s stanjem produkcijskega okolja, v obsegu, ki se nanaša na razvite nadgradnje.

Obseg in pogoji izvajanja:

- Skupni obseg je omejen na 4.000 ur, do 30.6.2029.

- Na pisno zahtevo naročnika se mora izvajalec odzvati v roku treh (3) delovnih dni z oceno potrebnih ur; po potrditvi mora z delom pričeti najkasneje v roku petih (5) delovnih dni.

- Vsaka nadgradnja se naroči in prevzame s prevzemnim zapisnikom.

- Vse nadgradnje morajo biti izvedene skladno z dokumentom Generične tehnološke zahteve (GTZ) ter Podprta programska oprema za delovanje informacijskih rešitev na DRO, pri čemer je prepovedana uporaba nepodprtih (EOL) različic.

- Izvajalec se zavezuje nemudoma obravnavati morebitne težave, ki nastanejo kot posledica izvedenih nadgradenj.

- Dokumentacija mora biti pripravljena tako, da omogoča naročniku ali zunanjemu partnerju nadaljnji razvoj in vzdrževanje.

- Izvajalec mora imeti vzpostavljen proces upravljanja sprememb skladno z GTZ, ki zagotavlja sledljivost vseh izvedenih nadgradenj.

    - Prevzemni pogoji Faze 7

Faza 7 se šteje za uspešno zaključeno, ko izvajalec izpolni vse v tehničnih specifikacijah in PZI navedene pogoje, pripravi poročilo o izvedbi Faze 7, vso pripadajočo dokumentacijo Faze 7, naročnik pa uspešno preveri skladnost rezultatov z zahtevami in njihovo ustreznost potrdi s podpisanim primopredajnim zapisnikom.

Način izplačevanja opravljenih ur se podrobneje določi v Poslovniku dela. Izvajalec sme obračunati le dejansko opravljene ure, ki so bile predhodno potrjene s strani naročnika.

V primeru, da je za izvedbo naročene storitve potrebna izvedba delavnice ali sestanka na lokaciji naročnika oziroma na lokaciji drugih organov znotraj Ljubljane ali Maribora, krije izvajalec vse stroške prihoda na lokacijo sam. Naročnik v takih primerih ne plačuje dodatnih stroškov izvajalcu.

Za izvedbo Faze 7 je predviden obseg 4000 ur, ki se obračunajo po modelu time & material. Če se med izvajanjem Faze 7 izkaže, da pogodbeni obseg ur ne bo v celoti porabljen, se naročniku obračuna le dejansko potrjen obseg opravljenih ur. V primeru, da bi bilo za izvedbo Faze 7 potrebno preseči pogodbeni obseg ur, lahko izvajalec nadaljuje z delom le na podlagi predhodnega pisnega soglasja naročnika in v skladu z veljavnimi določili ZJN-3.

2. IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA

2.1. Fazni pristop izvedbe

Razvoj in vzpostavitev informacijske rešitve se bo izvajal po fazah, ki so med seboj vsebinsko povezane in časovno zaporedne, z možnostjo delnega prekrivanja tam, kjer je to smiselno in izvedljivo.

Vsaka faza predstavlja samostojno izvedbeno enoto z jasno določenimi cilji, delavnimi paketi (nalogami) in izhodnimi rezultati, ki jih mora izvajalec izvesti.

Nakup in vzpostavitev informacijske rešitve vključno z usposabljanjem trenerjev je predviden najkasneje do 30. junija 2026 in je pogojen z dosego mejnikov, opredeljenih v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO).

Izvajalec se zavezuje, da bo Fazo 2 (Prilagoditev in konfiguracija informacijske rešitve) izvajal skladno z dinamiko, določeno v Tehničnih specifikacijah, in v roku, ki omogoča pravočasno izvedbo aktivnosti, financiranih iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost (NOO).

V primeru, da se del pogodbeno predvidenih aktivnosti iz Faze 2 ne izvede do zaključka obdobja financiranja iz NOO, se lahko njihova izvedba in plačilo nadaljujeta po tem obdobju iz drugih (integralnih) proračunskih virov naročnika, ob upoštevanju veljavnosti te pogodbe.

Izvajalec v okviru Faze 2 opravlja storitve po modelu »time and material«, pri čemer se plačilo izvaja na podlagi dejansko opravljenih in s strani naročnika pisno potrjenih ur, do največjega pogodbeno določenega obsega ur in vrednosti.

Izplačila za izvedene storitve v okviru Faze 2 se lahko izvajajo mesečno, na podlagi predloženih mesečnih poročil in potrjenih evidenc opravljenih ur.

Natančnejši način obračuna, način potrjevanja opravljenih storitev ter poročanje o napredku se uredita v Poslovniku dela, ki ga naročnik in izvajalec uskladita in potrdita ob začetku izvajanja pogodbe.

Po prehodu v produkcijo se prične t obdobje vzdrževanja in podpore, ki se izvaja skladno z izvedbenim načrtom (PZI) in v obsegu, določenem v pogodbi.

Plačilo za posamezno fazo/delovni paket je vezan na dosego vseh pogodbeno opredeljenih rezultatov in potrditev z obojestransko podpisanim primopredajnim zapisnikom. Plačilo je vezano na dejansko opravljene in od naročnika pisno potrjene storitve, do največjega dovoljenega obsega ur in/ali vrednosti.

Vse izvedene aktivnosti morajo biti ustrezno dokumentirane, časovno evidentirane in potrjene s strani naročnika. Validacija rezultatov se izvaja sproti, po posameznih vsebinskih sklopih, kot to določa PZI. Naročnik si v vseh fazah pridržuje pravico do preverjanja opravljenih storitev in rezultatov dela, pri čemer mora izvajalec zagotavljati sprotno spremljanje ter poročanje o napredku po posameznih nalogah in fazah.

V okviru tega javnega naročila bo Ministrstvo za digitalno preobrazbo z izbranim ponudnikom sklenilo pogodbo do 30. 6. 2029.

2.2. Časovni okvir

Predviden časovni okvir izvajanja aktivnosti po fazah, pričakovani rezultati ter uporabljeni obračunski model so prikazani v spodnji tabeli. Tabela služi kot usmeritev ponudniku pri pripravi ponudbe. Ponudnik izpolni Obrazec »Predračun JN 10/2025«, ki je del razpisne dokumentacije.

| Faza | Naziv faze | Ključni rezultati | Časovni obseg | Model obračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Nakup in vzpostavitve informacijske rešitve | - Nakup informacijske rešitve. - Nameščena rešitev na okolje naročnika. - Poslovnik dela. - Analiza ujemanj in razlik (GAP analiza). - PZI dokument (vključno s projektnim načrtom). | T0+5 mescev | Fiksni obseg |
| F2 | Prilagoditve in nadgradnje osnovne informacijske rešitve | - Vzpostavljena funkcionalnost za vodenje IT projektov in IT programov na ravni organa. - Vzpostavitev centralnega portfelja IT projektov in programov, na ravni organa pristojnega za koordinacijo načrtovanja in izvajanje projektov digitalne preobrazbe organov javnega sektorja. - Funkcionalnost za upravljanje administrativnih funkcij rešitve. - Izvedene nadgradnje funkcionalnosti na podlagi ugotovitev GAP analize in zahtev naročnika. - Integrirana pomoč uporabnikom v informacijsko rešitev. | T0+8 mescev | 4000 ur |
| F3 | Usposabljanje uporabnikov | - Gradiva za uporabnike (vključno s Quick Start Guide) - Izvedeno usposabljanje ''Train-the-trainer'' - Usposabljanje končnih uporabnikov | T0+3 leta | 230 ur |
| F4 | Osnovno vzdrževanje |  | T1+3 leta | Time-material v obsegu 36 mesecev |
| F5 | Podpora naročniku |  | T1+3 leta | Time-material v obsegu 1.500 ur |
| F6 | Računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami |  | T1+3 leta | Time-material v obsegu 400 ur |
| F7 | Nadgradnje in spremembe informacijske rešitve |  | T1+3 leta | Time-material v obsegu 4.000 ur |

Izvajalec mora zagotoviti, da bodo rezultati posamezne faze oziroma iteracije doseženi znotraj potrjenega obsega ur. Če rezultatov ni mogoče doseči v dogovorjenem okviru, naročnik ni dolžan zagotoviti dodatnih ur ali povečati obsega naročila. Stroškovno tveganje neizvedbe rezultatov znotraj potrjenega obsega nosi izvajalec. Podrobne zahteve informacijske rešitve so zapisane v nadaljevanju dokumenta.

2.3. Vzporedno izvajanje in verifikacija faz

Določene faze projekta se lahko sprožijo in izvajajo vzporedno, če so izpolnjeni pogoji iz te razpisne dokumentacije in če to dopuščajo tehnične, organizacijske in vsebinske okoliščine. Po zaključku posamezne faze naročnik izvede potrditev rezultatov v obliki primopredajnega zapisnika.

Namen takšne izvedbene logike je učinkovitejše izvajanje projekta, časovna optimizacija in zmanjšanje tveganj za zamude ali reklamacije, ob hkratnem zagotavljanju kakovostne izvedbe in nadzora nad porabo sredstev.

Vsak predlog za dodatna dela, ki se predlaga v fazi projekta, mora biti dokumentiran in ocenjen glede na njen vpliv na proračun, časovni okvir in kakovost projekta. Vse ocene, povezane s predlaganimi dodatnimi deli, pripravi izvajalec in jih nato posreduje naročniku v potrditev.

2.2. Vodenje in koordinacija projekta

Izvajalec mora v okviru vodenja in koordinacije izvajati naslednje naloge:

- planiranje nalog,

- zagotavljanje pravočasnosti, celovitosti in kakovosti izvedbe nalog izvajalca,

- redno komuniciranje z naročnikom,

- redni operativni sestanki po predhodnem dogovoru z naročnikom,

- spremljanje realizacije plana, napredka na projektu in redno poročanje naročniku,

- pravočasno opozarjanje naročnika na tveganja in spremembe na projektu,

- izvajanje strokovne koordinacije svoje ekipe in

- skrb za ažurno in celovito dokumentiranje nalog.

Naročnik zahteva, da bo projekt voden skladno s sodobnimi metodološkimi pristopi, ki izhajajo iz dobrih praks oziroma uveljavljenih standardov (npr. PM² ali primerljivih). Metodološki okvir mora omogočati fazno izvedbo (iniciacija, načrtovanje, izvedba, zaključek), sprotno prilagajanje načrta glede na dosežene rezultate ter podrobno načrtovanje manjših izvedbenih ciklov z jasno usmerjenostjo k uporabniku.

Izvajalec prevzema so-projektno vodenje in svetovanje naročniku za celotno obdobje trajanja pogodbe. To obsega pomoč, organizacijo in so-vodenje projekta, pripravo poročil o napredku, zapisnikov in korespondence ter koordinacijo med osebjem naročnika in izvajalca, prvenstveno na lokaciji naročnika (MB ali LJ), izjemoma (po utemeljeni potrebi) tudi na lokaciji izvajalca.

Do vzpostavitve rešitve na infrastrukturi naročnika mora izvajalec zagotoviti programsko orodje, ki bo naročniku omogočalo učinkovito sodelovanje in vodenje projekta. Orodje mora omogočati varno izmenjavo projektne dokumentacije (tudi večjih datotek), sledljivo komunikacijo, nadzorovan dostop, upravljanje nalog, terminskih planov, statusov in poročil.

Ponudnik lahko zagotovi:

- enotno integrirano rešitev, ki združuje vse navedene funkcionalnosti, ali

- dve ločeni orodji, pri čemer eno pokriva področje sodelovanja, drugo pa vodenje projekta.

Orodje je lahko:

- nameščeno pri izvajalcu (on-premises), ali

- v javnem oblaku, če je to skladno z določili GTZ in Smernicami MDP za uporabo oblačnih storitev.

Naročnik mora imeti omogočen dostop v realnem času za spremljanje izvajanja nalog, dokumentacije in statusov. Število uporabnikov na strani naročnika je omejeno na največ 10. Stroške uporabe orodja v celoti krije izvajalec.

Po 30.6.2026 komunikacija preide na orodje naročnika.

Za zagotavljanje kakovostne komunikacije, usklajevanja aktivnosti in sprotnega obvladovanja tveganj mora izvajalec zagotoviti prisotnost ključnih strokovnjakov – vodje projekta, vodje analize in načrtovanja ter razvijalca (sistemca) – na vseh ključnih projektnih aktivnostih (periodični sestanki, delavnice analize, testiranja, usposabljanja uporabnikov in druga dogovorjena srečanja). Prisotnost se lahko zagotovi fizično ali preko ustreznih orodij za spletno sodelovanje, skladno z dogovorom z naročnikom.

Vsa komunikacija med naročnikom in izvajalcem poteka izključno v slovenskem jeziku.

2.3. Projektna ekipa

Izvajalec mora naročniku zagotoviti stalno projektno ekipo ustrezno usposobljenega kadra, ki bo izvajala naloge v skladu z vsebinsko in časovno planiranimi fazami projekta. Ekipa mora z naročnikom sodelovati kooperativno ter se udeleževati rednih projektnih sestankov, na katerih se obravnava potek dela in odprta vprašanja.

Projektni vodja izvajalca je odgovoren za usklajevanje dela projektne ekipe ter za redno poročanje naročniku v terminih, ki jih dogovorita naročnik in izvajalec. Poročila morajo zajemati pregled nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, realizacijo plana izvedbe in morebitne sprotne zadolžitve. Projektni vodja mora pravočasno izpostavljati odprta vprašanja, tveganja in problematiko ter naročniku zagotavljati ažurno dokumentacijo o izvajanju projekta.

Izvajalec mora zagotoviti dosegljivost in odzivnost projektne ekipe v času trajanja pogodbe, praviloma med 8:00 in 16:00, po elektronski pošti, telefonu ali po potrebi na sedežu naročnika.

Projektni vodja mora biti prisoten na vseh sestankih projektne ekipe. V primeru nepredvidenih okoliščlin, na katere ne more vplivati, mora zagotoviti svojo razpoložljivost na daljavo ali pooblastiti namestnika, ki ga nadomešča.

2.4. Projektni sestanki

Projektni sestanki se izvajajo po načelih agilnega vodenja projektov, z osredotočenostjo na sprotno usklajevanje ekipe, hitro zaznavanje in odpravljanje ovir ter prilagajanje aktivnosti glede na dejanske potrebe projekta. Sestanki morajo biti kratki, strukturirani in usmerjeni v akcijo – namenjeni pregledu opravljenega dela, načrtovanju naslednjih korakov in določanju odgovornosti. Operativna vprašanja in morebitne težave se obravnavajo sproti, zaključki pa se zabeležijo v zapisniku pripravljenem v skladu z dogovorjeno strukturo, določeno v Poslovniku.

Projektni sestanki bodo namenjeni pregledu napredka pri izvajanju projekta, preverjanju izpolnjevanja pogodbenih obveznosti ter usklajevanju aktivnosti med naročnikom in izvajalcem. Lokacija in način izvedbe sestankov bosta dogovorjena na uvodnem (kick-off) sestanku ter se lahko po potrebi prilagajata med izvajanjem projekta.

Na sestankih bosta projektni ekipi pregledali aktivnosti, opravljene od zadnjega srečanja, obravnavali morebitne zamude ali odstopanja ter uskladili operativni načrt dela do naslednjega sestanka v okviru veljavnega terminskega plana. Sestanki bodo namenjeni tudi reševanju

Vsi stroški, povezani s sodelovanjem na sestankih (vključno s potnimi stroški, parkiranjem in drugimi stroški udeležbe), morajo biti vključeni v ponudbeno ceno in se izvajalcu ne smejo dodatno zaračunavati.

Frekvenca, terminski plan in način sklicevanja sestankov se določijo v poslovniku dela ter se lahko po potrebi prilagajajo v soglasju z naročnikom, ob upoštevanju narave in dinamike projekta. Za vsak sestanek, delavnico ali drugo dogovorjeno obliko sodelovanja mora izvajalec pripraviti zapisnik oziroma poročilo, pri čemer se oblika, obvezni elementi in časovnica določijo v poslovniku. Vsa pripravljena dokumentacija mora biti skladna z zahtevami GTZ.

2.5. Proces RTP – razvoj, test, produkcija

Naročnik ima za razvoj in namestitev vzpostavljen proces, imenovan "RTP" (Razvoj-Test-Produkcija), ki določa tipičen način vzpostavljanja informacijskih rešitev. Uporablja se pri vzpostavitvi  informacijske rešitve in pred vsako nadgradnjo informacijske rešitve.

Osnovna pravila procesa določajo razvoj programske opreme na razvojnem okolju izvajalca (pri tem je izvajalcu prepuščena možnost, da pri sebi po potrebi vzpostavi več okolij).

Ko je posamezna nadgradnja informacijske rešitve razvita in testirana v okolju izvajalca, jo le ta pripravi v obliki primerni za nadgradnjo (programska koda, vse pripadajoče programske knjižnice, konfiguracijske datoteke in izvedbene skripte) in jo odloži v repozitorij programske kode skupaj z pripadajočo dokumentacijo. Po avtomatskem varnostnem testiranju programske kode, naročnikova sistemska služba zgradi in namesti programsko rešitev v testno okolje naročnika s pomočjo skript, katere pripravi in preveri izvajalec. Tu je na voljo za izvedbo uporabniškega sprejemljivostnega testiranja (UAT - "ang. user acceptance test") s strani naročnika v obsegu, ustreznem pomembnosti nadgradnje.

Ko je UAT uspešno zaključen, sledi namestitev v produkcijsko okolje. Ob pomembnejših nadgradnjah se po presoji naročnika lahko izvede tudi penetracijsko varnostno testiranje in/ali zmogljivostno testiranje. Zadnja testa se izvajata pred namestitvijo v produkcijsko okolje, oziroma pred produkcijsko uporabo nadgradnje informacijske rešitve.

Uspešno opravljeno testiranje in naročniku v celoti predana dokumentacija sta predpogoj za prevzem posamezne različice, ki jo naročnik potrdi s podpisanim prevzemnim zapisnikom.

3. OPIS FUNKCIONALNIH IN NEFUNKCIONALNIH ZAHTEV

V tem poglavju so opredeljene funkcionalne in nefunkcionalne zahteve, ki jih mora informacijska rešitev izpolnjevati. Opis ne predstavlja celotne arhitekture ali končne implementacije, temveč podlago za razumevanje pričakovanj naročnika pri pripravi ponudbe. Navedeni primeri arhitekturnih pristopov in tehnologij so zgolj orientacijski in ne omejujejo ponudnika pri izbiri rešitve, če ta v izpolnjuje zahteve te dokumentacije.

Informacijska rešite  mora biti vzpostavljena in upravljana v skladu z veljavnimi varnostnimi standardi in smernicami, zlasti:

- Smernicami MDP za razvoj informacijskih rešitev,

- Generičnimi tehnološkimi zahtevami (GTZ),

- praksami varnega razvoja programske opreme v skladu z OWASP Top 10 (2021).

Zaželeno je, da je izvajalec certificiran po standardu ISO/IEC 27001:2022 in da sledi priporočilom ISO/IEC 27002, saj se bo v informacijskem sistemu obdelovalo in hranilo podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost in imajo visoko stopnjo občutljivosti. Standard ISO/IEC 27001 zagotavlja, da ima izvajalec vzpostavljen sistem upravljanja informacijske varnosti, kar vključuje nadzor dostopov, sledljivost sprememb, ustrezno beleženje dogodkov, odzivanje na incidente ter varovanje osebnih podatkov. Upoštevanje teh priporočil bistveno zmanjšuje tveganja za nepooblaščen dostop, izgubo podatkov ali kršitev varnosti in tako krepi zaupanje naročnika v dolgoročno varnost rešitve.

Vse morebitno odkrite ranljivosti, varnostne pomanjkljivosti ali odstopanja mora izvajalec dokumentirati in odpraviti pred zagonom informacijske rešitve v produkcijsko okolje naročnika. Zagon v produkcijo ni mogoč brez potrditve, da so bila vsa odkrita tveganja obravnavana in ustrezno odpravljena. Podrobnosti glede potrjevanja se določijo v PZI.

Ponudniki lahko predlagajo drugačno arhitekturo ali tehnologijo, če ta zagotavlja funkcionalno enakovredno rešitev, skladno z vsemi zahtevami iz tehničnih specifikacij.

  - Splošne funkcionalnosti in tehnične zahteve

Informacijska rešitev mora temeljiti na sodobni arhitekturi, ki omogoča pregledno in povezano izvajanje vseh ključnih procesov, opredeljenih v tem javnem naročilu. Arhitektura mora zagotavljati fleksibilnost, skalabilnost, visoko zmogljivost, večnivojsko varnostno zaščito ter možnost integracij z drugimi informacijskimi rešitvami. Rešitev mora biti enostavna za upravljanje in vzdrževanje ter omogočati hitro in učinkovito nadgrajevanje v skladu z novimi potrebami in usmeritvami naročnika.

Informacijska rešitev mora biti zasnovana tako, da omogoča:

- administrativno upravljanje sistema in uporabnikov,

- podporo operativnemu projektnemu vodenju,

- spremljanje in usmerjanje centralnega portfelja IT projektov in investicij.

Ponudniki lahko predlagajo lastno modularno ali drugo ustrezno arhitekturno zasnovo, ki zagotavlja povezano delovanje, enostavno nadgradljivost ter možnost integracije z drugimi informacijskimi rešitvami. Rešitev bo nameščena na Državnem računalniškem oblaku (DRO) znotraj HKOM omrežja.

Če posamezna funkcionalnost v tehničnih specifikacijah ni izrecno navedena, vendar se skladno z dobrimi praksami šteje kot standardna in pričakovana (t. i. »must-have« funkcionalnost), je izvajalec dolžan to funkcionalnost vključiti v obseg dobave brez potrebe po dodatnem naročilu .

Rešitev mora podpirati večnajemniško (multi-tenant) zasnovo, pri kateri ima vsak organ državne uprave (npr. ministrstvo) ločeno obdelovalno in upravljavsko okolje z lastnimi uporabniki, podatki, nastavitvami in pravicami.

Na ravni posameznega tenanta mora biti omogočeno avtonomno vodenje projektov in upravljanje z razpoložljivimi viri, hkrati pa mora sistem omogočati strukturirano vključevanje podatkov v centralni portfelj.

Centralni portfelj IT projektov in investicij se vzpostavi in vodi na ravni državne uprave. Njegovo usmerjanje in nadzor izvaja Ministrstvo za digitalno preobrazbo (MDP), ki ima skladno s svojo vlogo upravljavsko pristojnost in odgovornost. Drugi organi državne uprave v okviru svojih tenantov napovedujejo, načrtujejo in poročajo o projektnih pobudah ter investicijah, ki se preko informacijske rešitve strukturirano vključujejo v skupni portfelj, ki ga strateško vodi MDP.

Sistem mora zagotavljati avtorizacijo uporabnikov preko Varnostne sheme ter avtentifikacijo preko Active Directory (AD) in SI-PASS.

Arhitekturna zasnova mora omogočati:

- arhiviranje podatkov po izteku njihove uporabnosti,

- sledljivost delovanja preko beleženja dogodkov in log zapisov,

- nadzor dostopa in varno ravnanje z zaupno vsebino,

- samodejno preverjanje skladnosti s ključnimi internimi akti in smernicami, kjer je to tehnično izvedljivo,

- obnovo delovanja v primeru odpovedi storitev (disaster recovery).

Med ključne funkcionalnosti, ki jih mora rešitev podpirati, sodijo:

- nadzorna plošča (dashboard),

- življenjski cikel projekta,

- napredno iskanje in filtriranje,

- upravljanje in generiranje predlog dokumentov in poročil,

- nalaganje datotek,

- centralno upravljanje šifrantov,

- komentiranje podatkov,

- validacije vnosov,

- sočasno urejanje.

Pri izvedbi teh funkcionalnosti je treba upoštevati načela uporabniške izkušnje (UX), priporočila GTZ in smernice MDP.

Osnovne funkcionalnosti, kot so dostop, navigacija in sistemska obvestila, morajo biti v vseh funkcionalnostih enotno implementirane. Vsebinske in procesne zahteve posameznih funkcionalnosti so podrobno opredeljene v nadaljevanju dokumentacije.

Informacijska rešitev mora uporabnika aktivno voditi skozi proces dela in ga pravočasno opozarjati na morebitne napake, nepopolnosti ali nedovoljene vnose. Informacijska rešitev mora uporabljati različne vrste sistemskih sporočil, kot so:

- informativna obvestila (npr. »vnos je bil uspešno shranjen«),

- potrditvena sporočila (npr. »ali želite nadaljevati brez shranjevanja?«),

- kritična opozorila o napakah (npr. »vnos ni veljaven« ali »obvezno polje ni izpolnjeno«).

V fazi načrtovanja mora izvajalec na podlagi analize uporabniških procesov in vlog pripraviti ustrezen nabor opozoril, ki jih bo naročnik preveril med testiranjem in jih po potrebi dopolnil. Informacijska rešitev mora omogočati nastavljivost opozoril glede na vlogo in kontekst uporabe.

Posebej pomembno je, da informacijska rešitev ob zaznavi nespremenjenega ali neobstoječega shranjevanja uporabnika jasno opozori, da so spremembe ogrožene oziroma lahko izgubljene. Uporabnik mora biti ob izhodu iz nespremenjenega obrazca, dokumenta ali predloge pozvan k potrditvi, ali želi nadaljevati brez shranjevanja.

Zaželeno je, da so sistemska obvestila enotna (konsistentna), vizualno razločna in dostopna tudi ranljivim skupinam uporabnikov (skladno z EN 301 549).

Informacijska rešitev mora za uporabnike zagotavljati začetno stran oziroma nadzorno ploščo (dashboard), ki omogoča hiter dostop do ključnih funkcionalnosti ter nudi celovit pregled nad aktualnim stanjem. Dashboard uporabnika mora vključevati najmanj:

- pregled statusov, nalog in rokov,

- sporočila,

- opozorila in sistemska obvestila,

- povezave do uporabniških navodil, obrazcev in drugih podpornih vsebin.

Vsebina na nadzorni plošči mora biti dinamično prilagojena vlogi uporabnika, njegovim dostopnim pravicam ter organizacijski pripadnosti.

Dostop do podatkov posameznega organa oziroma  ter njegovih NOE mora biti omogočen izključno uporabnikom z ustreznimi pravicami, upravljavske sistemske funkcionalnosti pa smejo biti dostopne le naročniku oziroma centralnemu administratorju informacijske rešitve.

Dashboard mora biti zasnovan tako, da omogoča personalizacijo prikazanih vsebin. Dostop do dashboarda mora biti zagotovljen takoj po uspešni prijavi v informacijsko rešitev.

Omogočena mora biti t. i. lokalna administracija znotraj tenanta, kar je skladno z načeli GTZ, zlasti načelom decentraliziranega upravljanja, odprte zasnove in sledljivosti po vlogah in pravicah uporabnikov. Upravljanje organizacijskih enot s strani skrbnika tenanta razbremeni centralnega administratorja in omogoča večjo prilagodljivost znotraj posameznih organov državne uprave.

Vse navedene funkcionalnosti morajo biti uporabnikom s primernimi pravicami dostopne brez posredovanja IT podpore ali razvojne ekipe. Informacijska rešitev mora vključevati ustrezne mehanizme za validacijo sprememb (npr. opozorilo ob poskusu urejanja organizacijske enote, ki je povezan z aktivnimi entitetami, kot so projekti, uporabniki ali dokumenti). Vsaka sprememba mora biti evidentirana v revizijsko sled z navedbo časa spremembe, uporabnika in vrste izvedene spremembe.

Zaželeno je, da so organizacijske enote vključene v vse iskalne in pregledovalne funkcije informacijske rešitve, rezultati iskanj pa morajo omogočati izvoz v strukturiranih formatih (npr. .xlsx, .csv), pri čemer morajo biti vključeni tudi podatki o pripadajočem tenantu in organizacijski enoti.

Zaželeno je, da vsi iskalniki in pregledovalniki v informacijski rešitvi omogočajo hitro in napredno iskanje, vključno z naslednjimi funkcionalnostmi:

- delni vnos iskalnega pojma (t.i. fuzzy search);

- sprotna avtomatsko selekcija rezultatov (npr. autocomplete, autosuggest);

- možnost filtriranja in kombiniranja več kriterijev (npr. tenant, status, časovna obdobja).

Informacijska rešitev mora omogočati iskanje po vseh strukturiranih in nestrukturiranih podatkih sistema (npr. metapodatki projektov, dokumenti). Ob razširitvi rešitve z integracijo e-pošte in priponk mora iskalnik podpirati tudi iskanje po teh vsebinah. Časovna umestitev te funkcionalnosti se določi v okviru faznega načrta projekta.

Uporabniška izkušnja mora temeljiti na sodobnem enostranskem interakcijskem modelu (single-page interaction model), ki omogoča dinamično nalaganje vsebin brez osveževanja celotne strani. Informacijska rešitev mora uporabljati ustrezne tehnologije za asinhrono in realno časovno posodabljanje podatkov (npr. WebSocket, Server-Sent Events ali primerljive rešitve), s čimer se zagotavlja visoka odzivnost in neprekinjena interakcija.

Vmesnik mora biti prilagojen za uporabo na različnih napravah (npr. računalniki, tablice, mobilni telefoni) in mora zagotavljati odziven dizajn (responsive design). Poleg tega mora biti uporabniški vmesnik dostopen tudi osebam z različnimi oblikami oviranosti, skladno z zahtevami standarda WCAG 2.1 (raven AA).

Iskalniki morajo vključevati paginacijo oziroma virtualizacijo prikaza (npr. lazy loading), s čimer se pri večjem številu zadetkov (npr. več sto zapisov) zagotovi tekoče in odzivno delovanje informacijske rešitve ter nemotena uporabniška izkušnja.

Vsi iskalni rezultati v informacijski rešitvi morajo biti izvozni v standardne datotečne formate (npr. .xls, .csv, .pdf). Pri tem mora biti zagotovljeno pravilno in kontekstualno formatiranje podatkov (npr. datumska in številčna polja, struktura besedilnih zapisov) ter ohranjena logika prikaza in razporeditev polj, kot je vidna v uporabniškem vmesniku.

    - Validacije vnosa

Povsod, kjer uporabniki ročno vnašajo podatke (npr. opisi projektov, komentarji, vsebine dokumentov), mora informacijska rešitev izvajati preverjanje pravilnosti, celovitosti in skladnosti vnosa. Validacijski mehanizmi morajo vključevati najmanj:

- preverjanje tipa podatka (npr. številčne ali besedilne vrednosti),

- preverjanje obveznosti vnosa (npr. obvezna polja za oddajo),

- preverjanje formata (npr. e-poštni naslov mora vsebovati znak @ in domeno),

- dolžinske omejitve (npr. minimalna ali maksimalna dolžina besedila),

- preprečevanje vnosa nedovoljenih znakov (npr. <, >, & ipd.),

- semantično preverjanje smiselnosti vnosa (npr. prazna polja, nesmiselne vrednosti),

- sprotno (inline) opozarjanje uporabnika na napake ali opozorila ob oddaji obrazca,

- jasno in razumljivo povratno sporočilo ob napaki.

Validacijska pravila morajo biti, kjer je to smiselno, nastavljiva s strani administratorja naročnika (npr. prek konfiguracijskih nastavitev ali urejevalnika šifrantov). Priporočena je uporaba regularnih izrazov (regex) za centralno upravljanje in posodabljanje validacijskih pravil.

  - Vzpostavitev in implementacija informacijske rešitve

Izvajalec mora informacijsko rešitev vzpostaviti celovito in sistematično, v skladu z načrtovano arhitekturo, funkcionalnimi in tehničnimi zahtevami naročnika, kot bodo opredeljene v Projektu za izvedbo (PZI), ki ga pripravi izvajalec v okviru F1 in ga potrdi naročnik.

  - Povezljivost in integracije

Rešitev mora vključevati povezljivost z obstoječimi državnimi informacijskimi rešitvami, zlasti:

- s skupnim aplikacijskim gradnikom Varnostna shema,

- s sistemom SI-PASS in z rešitvijo Active Directory (AD) (za avtentikacijo uporabnikov),

- skupnim aplikacijskim gradnikom Pladenj,

- dokumentarnim sistemom Krpan,

- z rešitvami Microsoft Outlook in MS Teams,

- s finančno-informacijskim sistemom MFERAC,

- in poslovno-inteligenčnim sistemom Skrinja.

Rešitev mora zagotavljati odprt in dokumentiran API (REST/JSON ali enakovredno), ki omogoča povezovanje in integracijo z drugimi informacijskimi rešitvami.

3.3.1. Opomba glede integracij in API-jev

V okviru predmetnega javnega naročila ni predvideno, da bi naročnik ponudnikom v fazi oddaje ponudb razkrival tehnične podrobnosti ali celotne specifikacije API-vmesnikov obstoječih državnih informacijskih rešitev (npr. Pladenj, Krpan ipd.).

Zahtevane integracije bodo izvedene na podlagi tehnične dokumentacije, ki jo bo naročnik pridobil neposredno pri skrbnikih posameznih rešitev  in jo bo posredoval izbranemu izvajalcu po podpisu pogodbe.

V primeru, da izvajalec v okviru faze integracije razvije in ustrezno dokumentira lastni vmesnik, preveri kompatibilnost in zagotovi vse aktivnosti pod svojo neposredno kontrolo, vendar integracija ni izvedljiva v predvidenem roku zaradi objektivnih razlogov, ki so vezani na tretje strani (npr. zamude pri vzpostavitvi dostopa, spremembe na strani tretjih API-jev, nedosegljivost dokumentacije), se šteje, da je izvajalec izpolnil svoje obveznosti v obsegu, ki je bil pod njegovim nadzorom.

V takšnem primeru:

- se izvede delni funkcionalni prevzem tega dela rešitve,

- se omogoči sorazmerno plačilo opravljenih aktivnosti,

- se roki za dokončanje integracije ustrezno podaljšajo, pri čemer se vse ugotovljene ovire in spremembe evidentirajo v terminskem načrtu ter potrjujejo s strani naročnika.

3.3.2. Vloga naročnika pri zagotavljanju povezav z zunanjimi informacijskimi rešitvami

Naročnik bo v okviru svojih pristojnosti in možnosti zagotovil ustrezno komunikacijo ter usklajevanje z upravljavci zunanjih informacijskih rešitev, vključno z:

    - organizacijo koordinacijskih sestankov,

    - pridobivanjem kontaktnih oseb in tehničnih sogovornikov,

    - pridobivanjem razpoložljive dokumentacije, ter

    - posredovanjem zahtev za dodelitev dostopov do testnih ali produkcijskih okolij.

Kljub temu naročnik ne more prevzeti odgovornosti za morebitne zamude, neodzivnost ali spremembe, ki nastanejo izven njegovega neposrednega vpliva, zlasti če so vezane na tretje strani (zunanje skrbnike rešitve, zakonodajne spremembe, spremembe API-vmesnikov ipd.).

V primeru takšnih okoliščin se smiselno uporabijo določbe o delnem prevzemu, sorazmernem plačilu ter ustreznem podaljšanju rokov, kot so opredeljene v razdelku o integracijah.

3.3.3. Razvojna in produkcijska okolja

Izvajalec mora v začetni fazi projekta vzpostaviti namensko razvojno okolje, v katerem bo potekal razvoj informacijske rešitve. Razvojno okolje mora omogočati:

- ločeno, varno in stabilno okolje za izvajanje razvoja,

- sledenje različicam, testiranje in validacijo funkcionalnosti,

- dostop naročnika (vsaj za branje) za namen sprotnega spremljanja napredka, vpogleda v vmesne rezultate in podajanja usmeritev.

Okolje mora biti dostopno preko spletnega brskalnika brez dodatnih stroškov za naročnika. Izvajalec mora zagotoviti, da je razvojno okolje primerno dokumentirano, da omogoča evidentiranje sprememb ter da je skladno z varnostnimi in arhitekturnimi zahtevami, kot jih določa GTZ.

  - Tehnične zahteve za arhitekturo in tehnologije

Informacijska rešitev mora izpolnjevati zahteve GTZ ter biti zasnovana na način, da omogoča uporabo sodobnih razvojnih praks ter zagotavlja enostavno razširljivost in vzdrževanje sistema. Rešitev mora upoštevati naslednje zahteve:

1. Arhitektura

- Sistem mora biti razvit na principih mikroservisne arhitekture, z ločenimi funkcionalnimi komponentami, ki med seboj komunicirajo prek standardiziranih vmesnikov (npr. REST API).

- Vse komponente sistema morajo biti neodvisne, kar omogoča ločeno nadgrajevanje, testiranje in odpravljanje napak, brez vpliva na stabilnost celotnega sistema.

2. Podatkovna baza

- Rešitev mora uporabljati relacijsko podatkovno bazo s podporo standardu SQL.

- Uporaba objektno-relacijskega mapiranja (ORM) je obvezna zaradi lažjega vzdrževanja in boljše integracije s programskim delom sistema.

3. Strežniško okolje

- Rešitev mora biti kompatibilna z operacijskimi sistemi, ki jih uporablja naročnik (npr. RHEL 8+, CentOS 8+, Windows Server 2019+ ali enakovredno).

- V primeru razvoja v Windows okolju mora biti zagotovljena uporaba strežniške različice operacijskega sistema. Uporaba uporabniških različic (npr. Windows 10 Home/Pro) ni dopustna zaradi varnostnih in sistemskih omejitev.

- Vse zahtevane strežniške licence morajo biti vključene v ponudbo ali ustrezno tehnično in stroškovno utemeljene.

4. Odjemalski del (uporabniški vmesnik)

- Rešitev mora delovati brez nameščanja dodatnih vtičnikov (plug-inov) v brskalniku.

- Uporabniški vmesnik mora delovati na aktualnih različicah naslednjih spletnih brskalnikov: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge (Chromium), Apple Safari.

- Podpora za Internet Explorer ni zahtevana.

- Uporabniški vmesnik mora temeljiti na standardnih ogrodjih (npr. Angular, React, Vue), ki upoštevajo vzorce MVC ali MVVM. Uporabljene knjižnice ne smejo biti vezane na sistemske komponente operacijskega sistema (t. i. OS-level dependencies).

5. Virtualizacija in vzdrževanje

- Rešitev mora omogočati izvajanje v kontejnerskem okolju (npr. Docker, LXC ali enakovredno), s čimer se zagotovi lažja namestitev, prenosljivost in izolacija komponent.

- Vse funkcionalnosti sistema morajo biti nameščene znotraj infrastrukture naročnika. Uporaba zunanjih vsebinskih omrežij (CDN) za delovanje ključnih funkcionalnosti ni dovoljena, razen če v fazi analize in načrtovanja ni drugače opredeljeno ter naročnik s tem izrecno soglaša.

    - Administrativno upravljanje sistema in uporabnikov

Informacijska rešitev mora omogočati fleksibilno in hierarhično upravljanje uporabnikov, vlog in pravic (omogočati mora samostojno upravljanje z nastavitvami sistema, projektov in uporabnikov z možnostjo dodeljevanja časovno opredeljenih zaposlitev uporabnikom).

Upravljanje pravic mora delovati na več nivojih, z neodvisnim dodeljevanjem uporabniških pravic v informacijskem sistemu in na posameznih projektih, pri čemer je večnivojska uporaba prilagojena organizacijski strukturi. Prav tako mora omogočati samostojno upravljanje z nastavitvami sistema, projektov in uporabnikov, skupaj z možnostjo dodeljevanja časovno opredeljenih zaposlitev uporabnikom.

Rešitev mora delovati na več nivojih in sicer:

  - Na nivoju informacijske rešitve (globalni nivo): administratorji in nadrejeni uporabniki imajo popoln dostop do vseh podatkov v aplikaciji. Navadni uporabniki imajo omejen dostop, ki je vezan v skupino, v katero so uvrščeni. Rešitev mora podpirati več različnih skupin uporabnikov, pri čemer mora biti omogočeno tudi prosto dodajanje novih skupin glede na potrebe organizacije.

  - Na nivoju sektorja/ notranje organizacijske enote (NOE) znotraj informacijske rešitve: vodja NOE ima dostop in pregled do vseh podatkov, ki se nanašajo izključno na njegov NOE.

  - Na nivoju projekta: uporabnik vidi in upravlja le projekte, za katere ima pravice. Znotraj projekta se morajo določati vloge, ki omogočajo jasno organizacijsko strukturo in dostop do podatkov (vodja projekta – ima poln dostop do podatkov povezanih s projektom, član projekta – okrnjen dostop do podatkov povezanih s projektom, itd.). Rešitev mora omogočati, da se projektne vloge dodajajo in urejajo glede na potrebe organizacije in posameznega projekta.

| Št. | Funkcija | Opis | Tip zahteve |
| --- | --- | --- | --- |
| ADM-01 | Upravljanje identitet | Upravljanje internih uporabnikov in povezava z zunanjimi sistemi (npr. SI-PASS, AD); podpora za več načinov avtentikacije. | Obvezna |
| ADM-02 | Upravljanje uporabniških skupin in vlog | Kreiranje, urejanje in deaktivacija skupin ter vlog uporabnikov; možnost prilagajanja pravic znotraj posameznega tenanta oz. organizacije. | Obvezna |
| ADM-03 | Upravljanje pravic dostopa (avtorizacija) | Dodeljevanje, preklic in nadzor pravic na ravni modulov, funkcij, dokumentov; podpora za princip najmanjših pravic. | Obvezna |
| ADM-04 | Podpora multi-tenant arhitekturi | Konfiguracija, upravljanje in ločevanje več tenantov znotraj iste aplikacijske instance; zagotovitev varnosti, ločljivosti podatkov in ločenega upravljanja dostopov za vsakega tenanta. | Obvezna |
| ADM-05 | Upravljanje šifrantov | Urejanje, sinhronizacija in revizijska sled za vse sistemske in poslovne šifrante; podpora za ročni vnos in avtomatizirano sinhronizacijo (API). | Obvezna |
| ADM-06 | Revizijska sled | Pregled in nadzor vseh aktivnosti uporabnikov in skrbnikov; revizijska sled mora zajemati datum, čas, uporabnika, operacijo, entiteto in status. | Obvezna |
| ADM-07 | Upravljanje sistemskih nastavitev | Nastavitve sistema (npr. prikazni formati, jeziki, nastavitve obvestil, povezave do zunanjih sistemov, e-poštni strežnik, časovni pas). | Obvezna |
| ADM-08 | Upravljanje obvestil in opozoril | Konfiguracija avtomatskih obvestil (npr. opozorila, obvestila o nalogah, rokih, napakah), z možnostjo vklopa/izklopa in predloge vsebin. | Obvezna |
| ADM-09 | Upravljanje blokad, zaklepov, gesel | Omogočanje blokade uporabnikov, zaklepanja dostopa, ponastavitve gesel, določanja geselnih politik, časovnih omejitev dostopa. | Obvezna |
| ADM-10 | Povezava z infrastrukturo naročnika | Modul mora delovati v okolju naročnika (DRO), omogočati varnostno upravljanje v povezavi z HKOM nadzornimi sistemi. | Obvezna |
| ADM-11 | Evidenca sprememb in nastavitev | Vse spremembe sistemskih nastavitev in konfiguracij morajo biti evidentirane (kdo, kaj, kdaj), z možnostjo izvoza in primerjave stanj. | Obvezna |
| ADM-12 | Skladnost z varnostnimi politikami | Modul mora omogočati uveljavitev internih pravil varnostne politike naročnika (npr. obdobje veljavnosti gesel, dovoljena dolžina gesla, zaklep ob neaktivnosti ipd.). | Obvezna |

Vse navedene tehnične zahteve so skladne z GTZ, Smernicami MDP ter ne predstavljajo diskriminatornih ali blagovno vezanih določb v smislu 68. člena ZJN-3.

  - Varnostne zahteve in preverjanje ranljivosti

Informacijska rešitev mora biti skladna s Smernicami MDP in zahtevami GTZ ter uveljavljenimi mednarodnimi standardi informacijske varnosti (npr. ISO/IEC 27001).

V varnostni arhitekturi morajo biti upoštevana naslednja načela:

- DevSecOps, kar pomeni vključevanje informacijske varnosti v vse faze razvoja (načrtovanje, razvoj, testiranje, uvedba, vzdrževanje),

- priporočila in dobre prakse OWASP (Open Web Application Security Project), zlasti dokument OWASP Top 10, ki opredeljuje najpogostejše varnostne grožnje za spletne aplikacije.

Rešitev ne sme vsebovati znanih ranljivosti ali varnostnih vrzeli. Izvajalec mora zagotoviti izvajanje rednih varnostnih pregledov, ki vključujejo:

- statično analizo izvorne kode (SAST),

- dinamično varnostno testiranje (DAST),

- penetracijske teste z osredotočenostjo na napake iz OWASP Top 10 in drugih relevantnih virov.

Naročnik si pridržuje pravico, da po zaključku razvoja sistema izvede lastne neodvisne varnostne preglede (npr. pregled kode, ranljivostni sken, varnostni test). Če se pri tem odkrijejo pomanjkljivosti, jih mora izvajalec nemudoma in na lastne stroške odpraviti.

    - Projektni vidik varnostnih testiranj

Projektni vodje morajo v okviru priprave PZI in projektnega načrta zagotoviti, da so varnostna testiranja (SAST, DAST, penetracijski testi) ustrezno vključena v terminski plan projekta, z jasno določenimi odgovornostmi, roki in načinom potrjevanja rezultatov. Rezultati varnostnih testov morajo biti obravnavani kot formalni mejnik projekta (»phase gate«), brez katerih prehod v produkcijo ni mogoč.

  - Beleženje revizijske sledi

Informacijska rešitev mora zagotoviti celovito revizijsko sled, ki omogoča transparentno, natančno in varno beleženje vseh aktivnosti uporabnikov ter skrbnikov sistema. Sistem mora vključevati naslednje tehnične funkcionalnosti:

- beleženje vseh uporabniških aktivnosti, vključno z dostopi, prijavami, spremembami podatkov, upravljanjem vlog, oddajo obrazcev in vpogledi v evidence;

- beleženje sistemskih in administrativnih aktivnosti, vključno s spremembami konfiguracij, pravic, šifrantov in tehničnih nastavitev;

- zajem transakcij nad podatkovnimi zbirkami, pri čemer mora biti kot del revizijske sledi zabeležen tudi celoten query string (poizvedba);

- zapisovanje časovnih oznak (timestamp) z natančnostjo do sekunde, z možnostjo iskanja po času nastanka dogodka;

- uporaba nespremenljivega (append-only) formata zapisa, ki onemogoča naknadno spreminjanje ali brisanje zapisov;

- arhiviranje in zaščita zapisov z ustreznimi pravicami dostopa, skladno z varnostno shemo naročnika;

- pregled revizijskih sledi, s funkcijami iskanja, filtriranja in izvoza po tipih dogodkov, časovnem obdobju, uporabniku ali modulu.

Revizijske sledi morajo biti hranjene najmanj pet (5) let ali dlje, če tako določajo notranji akti naročnika ali drugi predpisi.

  - Implementacija avtentikacijskih mehanizmov

Informacijska rešitev mora vključevati ustrezne mehanizme za avtentikacijo, avtorizacijo in varno komunikacijo, skladno z najboljšimi praksami ter tehničnimi in varnostnimi zahtevami naročnika.

Vsa komunikacija med komponentami sistema ter z zunanjimi informacijskimi sistemi (prek API-jev) mora imeti vgrajene varnostne mehanizme za preverjanje istovetnosti (avtentikacijo).

Vsak zunanji klic mora biti zaščiten najmanj z uporabo API ključa ali enakovredno varne metode, kot so HMAC (hash-based message authentication), OAuth2 ali JWT (JSOn Web Token), skladno z določili GTZ.

Vsi prenosi podatkov morajo potekati prek šifriranih povezav. Kot minimalni varnostni standard se zahteva protokol TLS 1.2 ali novejši. Kjer je izvedljivo, naj sistem podpira TLS 1.3, kar dodatno povečuje varnost, učinkovitost povezav in odpornost proti naprednim grožnjam – v skladu s priporočili ENISA, EU strategijo za kibernetsko varnost ter GTZ in smernicami MDP.

Uporaba zastarelih ali ranljivih protokolov (npr. SSL, TLS <1.2) je izrecno prepovedana. Prenos podatkov prek URL-jev (npr. z uporabo GET metod) ni dovoljen za varnostno pomembne klice. V takih primerih se mora uporabljati metoda POST, pri čemer se podatki posredujejo izključno prek telesa zahtevka (HTTP body).

Sistem mora beležiti in varno hraniti dnevniške zapise (revizijsko sled) za vse klice API-jev, vključno z naslednjimi metapodatki:

- čas izvedbe klica,

- ID uporabnika ali sistemskega identifikatorja,

- IP naslov odjemalca,

- status odgovora oziroma odziv strežnika.

Beleženi podatki morajo biti zaščiteni in dostopni samo pooblaščenim osebam.

  - Logično ločevanje produkta in podatkov

Informacijska rešitev mora biti zasnovana tako, da je omogočeno logično ločevanje produkta (programske kode) od uporabniških podatkov, kar omogoča enostaven prenos podatkov med okolji ali ob zamenjavi izvajalca.

Izvajalec mora zagotoviti, da so vsi podatki hranjeni v strukturirani obliki, ločeno od aplikativnega sloja, in da je možen izvoz celotnega podatkovnega sklopa (vključno z metapodatki in nastavitvami) v strojno berljivem formatu (npr. JSON, CSV, XML, SQL dump ipd.).

  - Prijava v informacijski sistem in dostopi

Prijava v informacijsko rešitev mora biti spletna (glej točko 3.4.) Vse funkcionalnosti informacijske rešitve morajo enakovredno delovati v vseh najbolj uporabljanih brskalnikih (najmanj MS Edge). Uporabniški pogled rešitve se mora samodejno prilagajati velikosti zaslona za uporabo na prenosnem računalniku, brez dodatnih klikov uporabnika.

Informacijska rešitev mora zahtevati prijavo, ne glede na nivo in vrsto uporabnika. Uporabniki se morajo v informacijsko rešitev prijaviti preko SI/PASS ali AD. Informacijski sistem  mora omogočati NTLM SSO prijavo, hkrati pa tudi failback način, pri katerem uporabnik, v primeru nerazpoložljivosti delovanja SSO mehanizma vse podatke vpiše ročno. Posameznemu uporabniku se na uporabniškem vmesniku (spletni dostop) prikažejo samo tisti deli informacijske rešitve, do katerih ima pravice vpogleda ali upravljanja.

Vse prijave - uspešno opravljene prijave kot tudi poskusi prijave - kateregakoli uporabnika morajo biti beležene v informacijski rešitvi kot zgodovina. Pri tem mora biti naveden vsaj uporabnik, ki se je poskusil prijaviti v sistem,  datum in čas poskusa prijave, status prijave: uspešen/neuspešen in razlog neuspešne prijave. Uporabniku mora sistem podati ustrezno obvestilo o (ne)uspešnosti opravljene prijave. Vsa beleženja prijave posameznega uporabnika morajo biti vezana tudi na pogled o aktivnostih posameznega uporabnika, v primeru, da uporabnik telefonsko kontaktira skrbnika agencije in želi pojasnilo. Za ta namen mora biti vzpostavljen iskalnik po vsebini.

V primeru 3x napačne prijave mora informacijska rešitev  začasno blokirati uporabnika (minimalno za 10 minut) in mu podati obvestilo o tem. O incidentu mora biti obveščen tudi administrator sistema.

Čas hrambe logov se določi s PZI.

3.9.1. Uporabniške skupine, dostopi in pravice

Informacijska rešitev mora zagotavljati upravljanje uporabniških skupin, vlog, pravic in dostopov na način, ki omogoča varno, pregledno in učinkovito uporabo sistema v večnivojski načinu, skladno z načelom »najmanjših potrebnih pravic« in arhitekturo večnajemniškega (multitenant) sistema.

Dostopi so vezani na:

- organizacijski kontekst (na ravni posameznega organa ali na ravni celotne uprave),

- funkcionalni kontekst (v okviru posameznega sklopa: vodenje projektov, portfelj, administracija),

- sistemski kontekst (ravni preglednosti, pravice urejanja, konfiguracije, podpore).

3.9.2. Multitenant arhitektura: NOE / VSI

Po prijavi v sistem se uporabniki razvrstijo v eno od dveh glavnih skupin:

| Oznaka | Dostopna raven | Opis |
| --- | --- | --- |
| NOE | »Naš organ« | Uporabnik vidi in uporablja podatke izključno znotraj svojega organa (npr. ministrstva). |
| VSI | »Vsi organi« | Uporabnik, ima dostop do podatkov celotne državne uprave, v skladu z dodeljeno vlogo (npr. Sveta za digitalno preobrazbo) |

Tenant model omogoča popolno ločevanje podatkov, pravic in pogledov med posameznimi organi, z možnostjo vzpostavitve skupnih projektov z več soudeleženci.

3.9.3. Dodeljevanje vlog in upravljanje identitet

Vsakemu uporabniku se na podlagi prijave prek SI-PASS ali integracije z Active Directory (AD) dodeli ena ali več vlog, ki določajo:

- nabor funkcionalnosti,

- obseg podatkovnega dostopa,

- pravice urejanja ali vpogleda.

Uporabniške vloge bodo določene v okviri PZI.

V okviru administracije mora biti omogočena tudi vzpostavitev vlog za lokalno podporo uporabnikom in uredništvo vsebin. Sistem mora podpirati ločevanje vlog z jasno razmejenimi funkcionalnostmi in pripadajočimi pravicami. Vse aktivnosti v modulu morajo biti predmet revizijske sledi in povezane z varnostno shemo (AD / SI-PASS).

  - Zaupnost podatkov

Informacijska rešitev mora zagotavljati visoko stopnjo zaupnosti vseh podatkov, ki jih obdeluje, pri čemer je treba upoštevati:

- zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-2, GDPR – Uredba (EU) 2016/679),

- interne akte naročnika o varstvu poslovnih skrivnosti,

- tehnične in organizacijske zahteve po GTZ,

- priporočila informacijskega pooblaščenca glede obdelave osebnih podatkov.

Dostop do občutljivih podatkov mora biti omogočen zgolj pooblaščenim osebam na podlagi principa najmanjših privilegijev (least privilege). Vsi dostopi morajo biti zabeleženi v obliki revizijskih sledi (logov). Rešitev mora biti načrtovana in vzpostavljena skladno s smernicami za informacijsko varnost (npr. OWASP) in v skladu z najboljšimi praksami po standardih ISO/IEC 27001 in ISO/IEC 27002 (v delu, ki se nanaša na zaupnost, nadzor dostopa, varnost aplikacij in revizijsko sledenje).

Izvajalec je dolžan zagotoviti, da sistem onemogoča neavtoriziran dostop in da zanj veljajo mehanizmi za preprečevanje uhajanja podatkov (DLP), vključno z ustreznim šifriranjem, omejitvami izvozov podatkov ter kontrolami v primeru dostopa do produkcijskega okolja.

  - Priprava in posredovanje podatkov sistema tretjim rešitvam

Informacijska rešitev mora biti zasnovana modularno in omogočati ločen dostop ter integracijo posameznih funkcionalnih modulov tudi za druge organe državne uprave. Cilj je omogočiti uporabo določenih delov sistema (npr. modul za portfelj projektov) brez potrebe po dostopu do celotne rešitve. Zahteve za odprto modularno povezovanje:

- Možnost povezave zunanjih sistemov (npr. internih IS drugih organov DU) na posamezne module informacijske rešitve preko varnih, dokumentiranih in standardiziranih API-jev.

- Dostop do funkcionalnosti vodenja projektov in upravljanja portfelja se mora izvajati neodvisno– izvajalec mora zagotoviti tehnično ločljivost funkcionalnosti na ravni logike, dostopa in pravic.

- Sistem mora omogočati avtentikacijo tudi za uporabnike, ki dostopajo iz zunanjih omrežij (zunaj HKOM), preko SI-PASS ali drugih varnih mehanizmov (npr. AD Federacija), z ustreznim nadzorom pravic in dnevniškim beleženjem.

- Vsi prenosi podatkov morajo biti izvedeni prek TLS 1.2+ in podprti z revizijsko sledjo (čas, uporabnik, transakcija).

  - Uporabniški vmesnik GUI

Grafični uporabniški vmesniki (GUI) morajo biti načrtovani skladno z načeli odzivnega dizajna (responsive design), prilagojeni za uporabo na različnih napravah (namizni in prenosni računalnik, tablica, telefon) ter podprti v vseh sodobnih spletnih brskalnikih (npr. Chrome, Firefox, Edge, Safari). Uporaba dodatnih vtičnikov ali programske opreme na strani odjemalca ni dovoljena.

Uporabniški vmesniki morajo biti oblikovani v skladu z načeli uporabniške izkušnje (UX) ter zagotavljati dostopnost najmanj na ravni WCAG 2.1 AA. Uporabniške vloge morajo imeti jasno definirane pravice in biti dodeljene po načelu najmanjših pravic.

GUI odjemalske aplikacije – spletni obrazci – morajo uporabljati standardne gradnike, kot so oznake (label), vnosna polja (textbox), spustni seznami (dropdown list), izbirna in potrditvena polja (radio in checkbox), tabele/seznami (grid) ipd. Datumska polja morajo omogočati neposreden vnos in izbiro iz koledarja.Vsak obrazec mora vključevati hitro pomoč (help), bodisi kot kontekstno sporočilo znotraj polja bodisi prek ikone za pomoč (npr. "?"), skladno z dobrimi praksami UX.

| # | Zahteva |
| --- | --- |
| UI.01 | Komunikacija z uporabniki in teksti grafičnih uporabniških vmesnikov so v slovenskem in angleškem jeziku. Vsak uporabnik lahko neodvisno izbere svoj jezik, kar pomeni, da lahko en uporabnik uporablja aplikacijo v slovenskem jeziku, medtem ko drug uporabnik istočasno uporablja angleški vmesnik, brez vpliva na izkušnjo drugih uporabnikov. |
| UI.02 | Strani so kodirane skladno z veljavnimi standardi (HTML 5 ter CSS3). |
| UI.03 | Upoštevani so veljavni zakoni o dostopnosti in priporočilo o dostopnosti spletnih vsebin (WCAG 2.0) z zagotovljeno skladnostjo z najmanj nivojem A/prvim nivojem. |
| UI.04 | Strani so optimizirane za prikaz na mobilnih napravah (mobilni telefoni in tablice) – »responsive design«. |
| UI.05 | Strani se pravilno prikazujejo in so polno-funkcionalne v različnih (štirih najpogostejših) pregledovalnikih (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Chrome, Safari). |
| UI.06 | Strani se pravilno prikazujejo in so polno-funkcionalne v različnih pregledovalnikih mobilnih naprav (Safari, Chrome za IOS in Android). |
| UI.07 | Strani vsebujejo državne simbole, logotip upravičenca in logotip NOO ter jasno navedbo državnega organa, ki je skrbnik dotičnega spletnega mesta. Pri oblikovanju mora biti upoštevana Uredba o celostni grafični podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov državne uprave https://nio.gov.si/products/uredba%2Bo%2Bcelostni%2Bgraficni%2Bpodobi%2Bvlade%2Brepublike%2Bslovenije%2Bin%2Bdrugih%2Borganov%2Bdrzavne%2Buprave0?release=0.1 |
| UI.08 | Hipertekstni kazalci so jasno vidni, imena datotek so sestavljena zgolj iz malih in velikih črk angleške abecede [a-z, A-Z], številk [0-9], vezaja (-) in podčrtaja (_). |

Z izbranim izvajalcem se v okviru PZI natančno opredelijo lastnosti (intuitivnost) uporabniškega vmesnika.  Informacijska rešitev lahko uporablja posebno strojno opremo – tiskalnik. Podprte so vse možnosti tiskanja.

  - Aplikativni programski vmesnik (API)

| # | Zahteva |
| --- | --- |
| PV.01 | Identifikacija uporabnika (klicatelja) Vsak klicatelj (odjemalec) spletnega servisa se pred uporabo identificira (certifikat). |
| PV.02 | Verifikacija podatkov za uvoz Vsak uvoz podatkov se preveri po dogovorjeni shemi. Prepoznajo se morebitne napake in se obvesti klicatelja v dogovorjeni obliki. |
| PV.03 | Uvoz podatkov v portfelj Prevzem in hramba podatkov projekta/programa za avtomatski uvoz v portfelj. Določitev dogovorjenega prvega statusa projekta (npr. čaka na potrditev s strani skrbnika portfelja). |
| PV.04 | Povratna informacija uvoza Po izvedenem uvozu se s povratno informacijo potrditi uspešnosti uvoza v dogovorjeni obliki. Voditi je potrebno dnevnik uvozov. |
| PV.05 | Seznam projektov portfelja Pridobitev seznama (podatkov) projektov (zapisov) portfelja na podlagi kombinacije različnih kriterijev (vsi, NOE, NOE + status …). |
| PV.06 | Podatki projekta portfelja Pridobitev podatkov posameznega projekta portfelja na podlagi ID projekta. |

Priložena mora biti dokumentacija za uporabo programskega API-ja, ki vsebuje podroben opis metod in operacij API-ja, vseh parametrov ter primere odjemalske programske kode (klici).

Komunikacijski protokol aplikativnega programskega vmesnika določa integracija.

| # | Zahteva |
| --- | --- |
| KV.01 | Komunikacija programskega vmesnika po REST API in JSON format zapisa podatkov. |
| KV.02 | Možnost komunikacije po HTTPS protokolu s TLS različico 1.2 ali višjo. |
| KV.03 | Sistem mora vsebovati zaščito proti DoS napadom in omejitev števila klicev (rate limiting). |
| KV.04 | Vsi klici in odgovori morajo biti zabeleženi v revizijski sled z ustreznim timestampom za potrebe varnosti in nadzora. |

Z izbranim izvajalcem se v okviru PZI natančno opredelijo dodatne zahteve glede varnosti, obravnave napak, verzioniranja API-ja ter pogojev za vzpostavitev testnih okolij in drugih tehničnih specifikacij komunikacijskega vmesnika.

Uporabniški vmesnik mora biti intuitiven, razumljiv in prijazen za vse skupine uporabnikov – od končnih uporabnikov do sistemskih skrbnikov – ter prilagojen za uporabo na različnih napravah (npr. mobilni telefoni, tablice, prenosniki), v skladu z načeli odzivnega oblikovanja (responsive design).

  - Kreiranje in upravljanje predlog dokumentov in poročil

Informacijska rešitev mora omogočati pripravo in upravljanje predlog poročil ter drugih ključnih dokumentov, povezanih z vodenjem IT projektov in portfelja. Predloge predstavljajo vnaprej določene strukture, ki jih uporabniki izpolnjujejo skladno z metodologijo in z veljavnimi akti, ki urejajo investicijsko dokumentacijo v državni upravi.

Med dokumenti, ki jih bo rešitev podprla kot predloge, so zlasti:

- obdobna in zaključna projektna poročila,

- dokumenti investicijske dokumentacije (npr. ZEP, DIIP, IP, NIP),

- zahtevki za naročilo in spremljevalni dokumenti (npr. primopredajni zapisniki, priprava komunikacijskega načrta)

- morebitni drugi predpisani obrazci in vsebine, skladno z metodologijo naročnika.

Vsaka predloga mora vsebovati predvidoma naslednje osnovne podatke:

- naziv predloge,

- status predloge (v pripravi, aktivna, neaktivna),

- opis predloge (namen, tip poročila ali dokumenta),

- datum začetka priprave,

- datum objave,

- obdobje prve uporabe (četrtletje in/ali leto),

- avtor zadnje spremembe,

- datum zadnje spremembe,

- verzioniranje dokumenta.

Informacijska rešitev mora omogočati pregled vseh predlog, njihovo urejanje, izvoz, ponovno uporabo (kopiranje) ter spremljanje sprememb skozi čas (zgodovina sprememb).

Informacijska rešitev mora podpirati kombinirani pristop obveznih in dodatnih predlog dokumentov, in sicer:

- Naročnik bo določil nabor obveznih predlog poročil in dokumentov, ki jih morajo biti na voljo v vsakem tenantu  (npr. obdobno poročilo, zaključno poročila, ZEP ipd.). Ti dokumenti so del metodološkega okvira in so na voljo vsem tenantom brez možnosti brisanja ali sprememb strukture. Spremnija jih lahko le naročnik.

- Vsak tenant ima možnost ustvarjanja dodatnih internih predlog, ki so specifične za posamezen organ ali vrsto projektov (npr. strokovna poročila, zapisniki delavnic, priloge, analize ipd.).

- Rešitev mora jasno ločevati med obveznimi predlogami in predlogami, ki jih je dodal posamezni tenant, ter omogočati neodvisno upravljanje znotraj vsakega okolja.

- V primeru, da določen projekt vključuje posebnosti, mora biti možno nadgraditi obvezno predlogo z dodatnimi razdelki, brez poseganja v osnovno strukturo.

Glavo dokumentov, logotipe in druge vizualne elemente (npr. naziv organa, financerja, oznake projektov) morajo imeti tenanti možnost nastaviti in upravljati samostojno, skladno z internimi pravili in zahtevami posameznih financerjev (npr. NOO, EU sredstva).

V delu, ki se nanaša na upravljanje centraliziranega portfelja IT projektov morajo biti vse predloge poročil in dokumentov centralno upravljane s strani naročnika, pri čemer mora rešitev omogočati:

- pripravo in objavo enotnih predlog, ki jih uporabljajo vsi vključeni organi v procesu portfeljskega vodenja,

- onemogočeno lokalno spreminjanje strukture predlog s strani uporabnikov posameznih organov.

Predloge se nanašajo zlasti na:

- konsolidirana poročila o stanju projekta,

- agregirane preglede napredka, finančne porabe, kapacitet in rezultatov po posameznih projektih/programih ali celotnem portfelju.

Informacijska rešitev mora omogočati urejanje vsebine predlog dokumentov in poročil z osnovnimi funkcionalnostmi za oblikovanje besedila, vključno z:

- oblikovanjem naslovov, podnaslovov in telesa besedila,

- uporabo odebeljenega, podčrtanega in poševnega teksta,

- spreminjanjem velikosti pisave in

- strukturiranjem besedila v odstavke ali alineje, z upoštevanjem CGP.

Uporabnik mora imeti na voljo funkcionalnost “razveljavi/ponovi” (undo/redo) za primer napačnega vnosa ali nenamerne spremembe.V primeru, da želi izbrisati posamezno polje z že vneseno vsebino, mora rešitev obvezno zahtevati dodatno uporabniško potrditev (npr. “Ali ste prepričani, da želite izbrisati to vsebino?”).

Uporabnik se lahko samostojno odloči, da predlogo, ki še ni dokončana, shrani kot osnutek oziroma v zgodovino predlog, s čimer se ustvari različica (npr. verzija 0.1), ki jo lahko kasneje ponovno uporabi ali primerja z dokončno verzijo ali izbriše.

Če uporabnik želi zapustiti urejevalnik brez shranjevanja sprememb, ga mora rešitev opozoriti na izgubo neshranjenih podatkov. Enako velja za primere:

- neizpolnjenih obveznih polj (validacijskih pravil),

- pozabljene objave dokončne predloge ali

- druge ključne aktivnosti, ki lahko vplivajo na pravilnost ali dostopnost predloge.

Ko uporabnik presodi, da je predloga dokončna, jo mora objaviti – s tem se njen status spremeni v aktivna, predloga pa postane vidna drugim uporabnikom glede na njihove pravice.

Vse spremembe ali dopolnitve v predlogah dokumentov in poročil morajo biti uporabnikom vizualno označene, tako da so ob pregledu jasno razvidne nove, spremenjene ali izbrisane vsebine. Informacijska rešitev mora omogočiti:

- sledenje zgodovini sprememb (kdo, kdaj, kaj),

- poudarjanje sprememb (npr. barvno označevanje, oznake “novo”, “spremenjeno”),

- filtriranje po tipu spremembe (dodano, odstranjeno, urejeno).

Predloge dokumentov morajo omogočati tudi dodajanje opomb uporabnikov, pri čemer mora biti možno dodajati komentarje na različnih ravneh:

- na nivoju posameznega polja,

- celotne tabele ali

- sklopa z vsebino (npr. poglavje dokumenta).

Opombe delujejo kot notranji komentarji in so:

- vidne le uporabniku ali njegovi delovni skupini,

- ločene od končnega dokumenta, zato niso vključene v objavljene, generirane ali izvozene verzije dokumenta,

- časovno označene, z možnostjo urejanja ali odstranitve,

- podprte z osnovnimi funkcijami oblikovanja (npr. alineje, povezave, poudarki).

S tem se omogoča boljša sledljivost in medsebojno usklajevanje pri pripravi dokumentov, hkrati pa se zagotovi, da končna verzija ostane čista in formalno ustrezna.

Nalaganje (upload) in prenos (download) datotek mora biti omogočeno za vse dokumente, ki so predvideni v delovnih postopkih (npr. poročila, ZEP, zahtevki ipd.) oziroma bodo natančno določeni v fazi 1. Rešitev mora podpirati:

- nalaganje dokumentov v različnih formatih (npr. PDF, Word, Excel),

- označevanje naloženih dokumentov z metapodatki (npr. vrsta dokumenta, avtor, datum, povezava s projektom),

- prenos dokumentov z ustreznim poimenovanjem in strukturo map,

- določanje pravic za nalaganje in prenos glede na vlogo uporabnika.

Kjerkoli informacijska rešitev omogoča nalaganje (upload) in prenos (download) datotek oziroma priponk, morajo biti implementirani ustrezni varnostni in funkcionalni mehanizmi za zaščito informacijske rešitve, varnost podatkov ter nemoteno delovanje uporabniškega okolja. Infromacijska rešitev mora omogočati:

- nalaganje in prenos več datotek hkrati (angl. batch upload/download),

- podporo za različne vrste datotek, najmanj: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .txt, .pdf,.msg

- prepoved nalaganja izvršljivih in skriptnih datotek, kot so: .exe, .jar, .js, .php, .py, .sh, .ps, .bat, itd.,

Velikost posameznih in skupno naloženih datotek mora biti konfigurabilna, z možnostjo nastavitve v administrativnem vmesniku.

Infromacijska rešitev mora vključevati tudi naslednje varnostne in upravljavske mehanizme v povezavi z obdelavo datotek in upravljanjem virov:

- zaščitne mehanizme za preprečevanje zapolnitve diskovne zmogljivosti, vključno z omejevanjem velikosti posamezne datoteke in skupne količine prostora na uporabnika, projekt ali segment;

- samodejno obveščanje sistemskih administratorjev v primeru:

    - preseganja vnaprej določenih mejnih vrednosti zasedenosti prostora,

    - napak pri nalaganju/prenosi datotek,

    - zaznanih anomalij ali varnostnih groženj (npr. sum zlonamerne vsebine);

- zapisovanje vseh dogodkov, povezanih z nalaganjem/prenosi datotek in obravnavo napak, v revizijske in varnostne dnevnike (log), vključno z:

      - datumom in časom dogodka,

      - identifikacijo uporabnika (vključno s tenantom/segmentom),

      - tipom dogodka in pripadajočo sistemsko reakcijo (npr. zavrnitev, opozorilo, karantena).

Poleg zgoraj navedenih zahtev mora informacijska rešitev dodatno omogočati:

- predogled vsebine datotek brez prenosa na lokalno napravo, kjer je to tehnično izvedljivo (npr. PDF, Word, Excel, slike), z uporabo vgrajenega pregledovalnika;

- upravljanje dokumentov glede na status, z možnostjo prehoda med fazami (npr. osnutek → v odobritev → odobreno/zavrnjeno) ter vidnostjo statusa vsem pooblaščenim uporabnikom;

- pravice za dostop, nalaganje, brisanje in prenos dokumentov morajo temeljiti na večnivojskem sistemu dovoljenj, skladno z organizacijsko strukturo tenanta in varnostno politiko naročnika.

  - Centralno vodenje šifrantov in spremenljivk

Šifranti se morajo v informacijski rešitvi vzpostavljati, urejati in vzdrževati tako, da je omogočeno dodajanje novih šifrantov in posameznih vrednosti, spreminjanje obstoječih vrednosti ter brisanje oziroma arhiviranje neveljavnih vrednosti. Prav tako morajo omogočati povezovanje z različnimi področji uporabe, kot so projekti, uporabniki, finance in statusi, pri čemer mora biti podprto neomejeno število šifrantov in vrednosti v posameznem šifrantu.

Morajo biti vodeni centralno, preko urejenega in varovanega administrativnega vmesnika, dostopnega pooblaščenim skrbnikom z ustreznimi pravicami.

| # | Zahteva |
| --- | --- |
| SF-01 | Šifrant državnih organov (javnih organov). |
| SF-02 | Šifranti v povezavi z deležniki projekta (nosilci, sponzorji, naročniki, vloge članov, vloge organizacij …) |
| SF-03 | Šifranti v povezavi z financiranjem projekta (viri, skladi, programi, skupine, vrste stroškov in prihodkov, analitike …). |
| SF-04 | Šifrant v povezavi s karakteristikami projektov (kompleksnost …). |
| SF-05 | Šifranti v povezavi s statusom projekta. |

Z izbranim izvajalcem se v okviru PZI natančno opredelijo zahteve za šifrante – šifranti ki jih vodi naročnik in šifranti, ki jih informacijska rešitev pridobiva iz zunanjih virov.

Sistem mora omogočati dodajanje neomejenega števila šifrantov.

Informacijska rešitev mora omogočati:

- dodajanje, urejanje in deaktivacijo vrednosti,

- logični (nefizični) izbris vrednosti, kjer ta ne vpliva na delovanje povezanih funkcionalnosti;

- spremljanje zgodovine vseh sprememb z beleženjem uporabnika, datuma in vrste spremembe,

- verzioniranje šifrantov, z možnostjo ogleda zgodovine različic in povrnitve na starejšo verzijo..

Pri vnosu ali spremembi vrednosti mora informacijska rešitev izvajati:

- preverjanje pravilnosti in oblike zapisa (validacija),

- podporo za nastavljive izraze (angl. Regular Expressions – Regex), ki jih lahko samostojno upravlja administrator tenanta;

- sprotna opozorila (npr. pop-up sporočila) ob spremembah, ki lahko vplivajo na druge funkcionalnosti (npr. izbris šifranta, ki je v aktivni rabi).

Poleg tega mora sistem podpirati:

- ločeno upravljanje šifrantov po tenantih, kjer je to smiselno – npr. vsak tenant lahko upravlja z lastnimi lokalnimi šifranti, medtem ko so sistemski (globalni) šifranti pod nadzorom centralnega administratorja;

- uvoz in izvoz šifrantov v strukturiranih formatih (npr. .csv, .xlsx);

- definicijo metapodatkov za vsak šifrant (naziv, opis, veljavnost, časovna omejitev, referenčna enota ipd.);

- iskanje, filtriranje in napredno iskanje znotraj posameznega šifranta.

Vse spremembe začnejo veljati šele po potrditvi administratorja in se beležijo v sistemske dnevnike (log datoteke). Sistem mora samodejno preprečiti spremembe, ki bi lahko povzročile napake ali nedelovanje povezanih funkcionalnosti.

3.15.1. Upravljanje šifrantov in referenčnih podatkov

Informacijska rešitev mora omogočati, da naročnik samostojno upravlja in spreminja šifrante ter druge referenčne podatke (npr. vrste projektov, statusi, klasifikacije), brez posredovanja izvajalca. Na ta način se zagotavlja prilagodljivost sistema ter zmanjšuje potreba po dodatnih naročilih pri izvajalcu.

  - Vnos komentarjev na določeno celico v tabeli ali podatek

V analitičnem pregledu podatkov (npr. v projektnih poročilih) lahko prihaja do začasnih odstopanj (npr. nenaden porast ali padec vrednosti), ki se v naslednjih obdobjih stabilizirajo. Za pravilno interpretacijo teh pojavov mora informacijska rešitev omogočati dodajanje komentarjev in obrazložitev na ravni posamezne celice v tabeli ali podatkovne točke v grafičnem prikazu.

Rešitev mora omogočati:

- vezavo komentarja na točno določeno vrednost ali kombinacijo dimenzij (npr. kazalnik + časovno obdobje + projekt);

- vklop/izklop prikaza komentarjev kot plast (overlay) nad tabelami ali grafikoni;

- časovno in avtorsko sledljivost vsakega komentarja (zabeleženo kdo, kdaj, kaj);

- možnost urejanja, dopolnitve ali umika komentarja s strani pooblaščenih uporabnikov;

- določitev tipa komentarja (npr. opomba, opozorilo, pojasnilo, predlog), kjer je to smiselno;

- centralni pregled vseh dodanih komentarjev v ločeni preglednici (z možnostjo izvoza in filtriranja).

Komentarji morajo biti shranjeni kot ločena podatkovna entiteta, povezljiva s primarno podatkovno točko, pri čemer mora rešitev preprečiti izgubo povezave v primeru posodobitve osnovnih podatkov.

  - Upravljanje zaključenih aktivnosti (uspešnih in neuspešnih)

Informacijska rešitev mora omogočati sistematično upravljanje vseh zaključenih aktivnosti ali dogodkov, z jasnim ločevanjem med:

- uspešno zaključenimi aktivnostmi (npr. pravočasno oddana poročila, izvedene naloge, zaključene faze),

- neuspešno zaključenimi aktivnostmi (npr. neoddana ali zavrnjena poročila, preseženi roki, zavrnjeni zahtevki, nedokončane ali neusklajene projektne faze).

  - Večnivojski hierarhični pregled

Sistem mora omogočati večnivojski hierarhični pregled nad vsemi aktivnostmi, in sicer:

- Uporabnik ima vpogled v lastne aktivnosti (uspešne in neuspešne) ter opozorila, ki se nanašajo na njegove zadolžitve.

- Vodja projekta ima pregled nad vsemi aktivnostmi znotraj svojega projekta.

- Vodja oddelka/sektorja/direktorata ima vpogled v aktivnosti vseh projektov znotraj svojega organizacijskega segmenta.

- Vodstvo ima celovit nadzor nad aktivnostmi z namenom strateškega spremljanja izvajanja, analize in poročanja.

- Upravljalec portfelja ima centralni nadzor nad vsemi projekti in programi, kar mu omogoča strateško usmerjanje, usklajevanje prioritet ter spremljanje izvajanja na ravni celotne državne uprave.

Vsaka raven mora imeti prilagojen obseg podatkov glede na vlogo, pravice in organizacijsko strukturo (npr. tenant, organ, direktorat).

Sistem mora omogočati izvoz vseh aktivnosti v standardnih datotečnih formatih (npr. Excel, PDF), pri čemer se vsebina izvoza samodejno prilagodi vlogi uporabnika in obsegu njegovih pooblastil (npr. samo za posamezen projekt, oddelek, direktorat, tenant ali celoten portfelj).

  - Zagotavljanje delovanja, obremenljivosti in razpoložljivosti

Informacijska rešitev mora zagotavljati stabilno, odzivno in varno delovanje tudi v primerih povečane obremenitve, kot so zaključni roki za oddajo poročil, večje število hkratnih sej ali dostop do istih virov.

Predviden obseg uporabe v času trajanja pogodbe:

- približno 200 sočasno aktivnih uporabnikov (v posameznem trenutku),

- do 2000 skupno registriranih uporabniških računov, vključno z aktivnimi in deaktiviranimi uporabniki (npr. zaradi menjav kadra).

Naročnik pričakuje postopno povečanje števila uporabnikov, tako glede skupnega števila registriranih računov kot tudi števila sočasnih uporabnikov. Zato mora biti rešitev zasnovana tako, da omogoča postopno skalabilnost brez potrebe po ponovni vzpostavitvi sistema, pri čemer se povečanje zagotavlja z ustrezno konfiguracijo in arhitekturno prilagodljivostjo.

Sočasno aktivni uporabniki pomenijo največje pričakovano število hkratnih sej (do 200), ki lahko vključujejo validacijo podatkov, oddajo poročil, urejanje vsebin, iskanje, izvoze ipd. Registrirani uporabniki predstavljajo vse osebe, ki bodo v času trajanja pogodbe uporabljale rešitev, pri čemer je skupno število (do 2000) zajeto z upoštevanjem rotacije kadra.

Rešitev mora biti zasnovana za visoko razpoložljivost (High Availability) ter mora zagotavljati ustrezne infrastrukturne, licenčne in arhitekturne kapacitete, ki omogočajo:

- neprekinjeno delovanje ključnih funkcionalnosti,

- ustrezno odzivnost ob višjih obremenitvah,

- brezhibno delovanje v predvidenem obsegu uporabe (200 sočasno aktivnih uporabnikov, do 2000 registriranih).

Podrobne tehnične zahteve (odzivni časi, maksimalna zakasnitev, horizontalna razširljivost) bodo opredeljene v fazi analize in tehničnega načrtovanja.

  - Upravljanje vsebin in obveščanje uporabnikov

Pred zaključkom projekta mora izvajalec vzpostaviti:

- tehnični mehanizem za upravljanje vsebin, ki vključuje:

  - verzioniranje,

  - označevanje zadnjih sprememb (npr. »novo«, »posodobljeno«),

  - arhiviranje starejših različic dokumentov,

- uredniški vmesnik za vnos, urejanje in upravljanje vsebin (npr. navodil), z dodelitvijo pravic po tenantih in vlogah.

Po produkcijskem zagonu bo za posodabljanje vsebin odgovoren naročnik oziroma njegovi pooblaščeni skrbniki. Informacijska rešitev mora zato vključevati funkcionalnost za:

- prikaz obvestil uporabnikom o novih ali spremenjenih vsebinah (npr. pasica ob prijavi, prikaz na nadzorni plošči, sistemsko opozorilo),

- avtomatsko potiskanje obvestil (angl. push notification ali e-obvestilo) – kjer je to smiselno.

  - Pomoč uporabnikom

Zaradi pričakovanih sprememb v načinu dela končnih uporabnikov ob uvedbi nove informacijske rešitve mora izvajalec zagotoviti ustrezne izobraževalne in podporne vsebine, namenjene olajšanju prehoda na nov sistem, zmanjšanju potrebe po podpori ter zagotavljanju učinkovite, varne in pravilne uporabe rešitve.

  - Uporabniška pomoč in podporna gradiva

Izvajalec mora v okviru javnega naročila zagotoviti celovit sistem uporabniške pomoči, ki bo dostopen neposredno prek prijavnega vmesnika informacijske rešitve. Sistem mora vključevati uporabniške priročnike in video vodiče, ki prikazujejo uporabo ključnih funkcionalnosti ter so strukturirani po različnih tipih uporabnikov.

Uporabniški priročniki in vodiči morajo zajemati vsaj naslednje vsebine:

- prijava in osnovna navigacija po sistemu,

- upravljanje uporabnikov in vlog (za skrbnike),

- vnos in urejanje vsebin (npr. izpolnjevanje obrazcev, vprašalnikov, priprava poročil),

- uporaba analitičnih prikazov in funkcij dashboarda (kjer je to relevantno),

- oddaja zahtevkov, komentarjev, uvoz/izvoz podatkov.

Video vsebine morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- biti prilagojene različnim vrstam uporabnikov (npr. končni uporabniki, administratorji, projektni vodje, uradniki posameznih organov),

- biti skladne z zahtevami dostopnosti WCAG 2.1 AA (npr. podnapisi, ustrezen kontrast, zvočni opis, velikost pisave),

- biti posnete v slovenskem jeziku, z dolžino posameznega posnetka med 2 in 7 minut (tematsko ciljani vodiči),

- biti tehnično vključene v uporabniški vmesnik (npr. kot del pomoči na strani, onboarding zaslon ali modalna okna).

Dodatne zahteve:

- Kontekstna pomoč mora biti na voljo v sami informacijski rešitvi (ikona »?« ali podobno), z možnostjo povezave na ustrezne priročnike ali video vodiče.

- Sistem pomoči mora imeti iskalnik, ki omogoča enotno iskanje po priročnikih, FAQ in video vodičih.

- Izvajalec mora zagotoviti, da so gradiva sproti posodobljena ob vsaki nadgradnji informacijske rešitve.

- V primeru, da se med izvajanjem projekta pokaže potreba po dodatnih video vsebinah, mora izvajalec pripraviti predlog in ga predložiti naročniku v potrditev. Pobudo za pripravo novih vsebin lahko poda tudi naročnik.

- PODPORA OPERATIVNEMU PROJEKTNEMU VODENJU

Informacijska rešitev mora omogočati podporo operativnemu projektnemu vodenju, v skladu z Metodologijo vodenja IT projektov in IT programov v državni upravi. Rešitve mora voditi uporabnika skozi življenjski cikel IT projekta in IT programa.

4.1. Funkcionalne zahteve

Rešitev mora omogočati najmanj:

- Načrtovanje in spremljanje projektov po metodologiji,

- oblikovanje delovnih paketov znotraj faz (WBS),

- nastavitev mejnikov projekta,

- upravljanje projektne ekipe (pregled na delom posameznikov, pripomoček za razporejanje zaposlenih, pregled nad zasedenostjo virov),

- vpisovanje komentarjev in obveščanje o delu na nalogi,

- postavljanje prioritet (nizka, srednja, visoka),

- opomniki za pomembne datume,

- spremljanje napredka projektov, medsebojnih odvisnosti in statusov, pravočasno zaznavanje morebitnih zastojev ter vizualni prikaz stanja z uporabo RAG-indikatorjev (Red–Amber–Green),

- beleženje vseh sprememb z revizijsko sledljivostjo,

- gantogram,

- priprava metodoloških dokumentov na podlagi vnaprej vnesenih predlog dokumentov,

- povezavo z modulom za portfelj projektov in administrativnim modulom,

- pripravo/generiranje poročil,

- funkcionalnost za celovito podporo pri upravljanju izvajalskih pogodb in z njimi povezanih postopkov,

- planiranje in spremljanje finančnega okvira projekta,

| Funkcionalnost | Opis |
| --- | --- |
| Vizualizacija in nadzor | - Delovna tabla (dashboard) s 360° pregledom nad stanjem projektov (status, koledar, poročila, poraba časa, finančni kazalniki), - gantogram z interaktivnim upravljanjem nalog, faz in odvisnosti (StS, FtF, StF, FtS), - koledar projekta. |
| Upravljanje virov in ekipe z omejitvijo vnosa dela | - Planer virov z vizualnim prikazom zasedenosti kadrov, - upravljanje dostopov po vlogah in pravicah (tudi gost dostopi za zunanje deležnike), - ocena zasedenosti virov, - omejitve vnosa dela (ur) na ravni posameznika, projekta, naloge, delovnega sklopa, efektivnih in planiranih ur ter obdobja trajanja projekta. Vodje projektov definirajo pravila na ravni projektov, administratorji na ravni organizacije. Omejitev zaposlenih, da noben zaposlen ni obremenjen več kot 100% svoje zaposlitve. |
| Poročila in analitika | - Informacijska rešitev omogoča napredno poročanje s pomočjo avtomatiziranih ali ročno definiranih poročil, - podpora za XML izvoz in uvoz (projektni podatki, časovnice), - napredna analitika z vrtilnimi tabelami, filtri in finančnimi izkaznicami (planirano vs. realizirano). |
| Projektna dokumentacija | - Centralizirano upravljanje projektne dokumentacije (zapisniki, priloge, delovna dokumentacija), - verzioniranje, zgodovina sprememb, varno deljenje in SSL zaščita, - napreden iskalnik po vsebini, imenu in ključnih besedah, - prilaganje dokumentov in povezav znotraj, pri čemer mora podpirati različne tipe dokumentov z možnostjo označevanja revizijske sledi, upravljanje pravic vpogleda (poln dostop, dostop samo za ogled, brez dostopa) in nalaganja več verzij posameznega dokumenta z ohranitvijo celotne zgodovine sprememb. |
| Komunikacija in obveščanje | - Samodejna ali ročna obvestila članom projektne skupine (npr. naloge, roki, opozorila, spremembe, komentarji), z integracijo na elektronsko pošto, - notranje komentiranje in komunikacija znotraj nalog. |
| Zahteve glede dostopov in varnosti | - Omogočati mora nastavitev vlog in pravic glede na uporabniške skupine (npr. projektni vodja), - uporabnikom se lahko omeji vpogled, urejanje, izvoz ali upravljanje posameznih vsebin, - dostop za zunanje uporabnike je možen preko gost pravic, z jasno določenimi pravicami. |
| Pregled projektov | - Seznam aktivnih, zaključenih in načrtovanih projektov v okviru organizacije, - možnost filtriranja, iskanja, izvažanja in urejanja glede na uporabniške pravice. |
| Struktura projekta | - Vnos/uvoz (preko Excel tabel) in pregled osnovnih atributov projekta: naziv, opis, ID projekta, stroškovno mesto ali stroškovni nosilec, skupina projekta, projektna skupina z vlogami na projektu, prioriteta, predvideno delo, datum začetka in konca projekta, finančni podatki itd. |
| Projektna struktura dela (WBS) | - Določanje projektnih sklopov, faz in nalog z vsemi ključnimi lastnostmi: trajanje, odgovorni, status, odvisnosti. |
| Vodenje nalog | - Upravljanje nalog znotraj projektov (odprte/zaprte naloge, roki, odgovorne osebe, realizacije dela posameznih oseb, napredek, prioritete, obveščanje zadolženih preko e-pošte). Možnost uporabe oznak oz. značk (ang. tag). |
| Dodajanje in urejanje urnih postavk | - Uvoz vnaprej definiranih urnih postavk glede na programe in projekte ali avtomatski izračun urne postavke po finančnih metodologijah programov oziroma organizacije. Možnost določanja različnih intervalov urnih postavk (letna, mesečna, poljubna) po projektih s funkcionalnostjo zaklepanja. |
| Vnos osnovnih finančnih informacij | - Določitev finančnih poročevalskih obdobij in obdobij urnih postavk, nastavitev načinov evidentiranja pavšalnih stroškov, možnost prilagoditve poimenovanja vrst stroškov glede na specifičen program, določitev deleža sofinanciranja po posameznih vrstah stroškov in/ali delovnih sklopih ter nastavitve za prikaz in delovanje finančnih polj in povezanih funkcionalnosti. |
| Stroški dela in viri financiranja | - Načrtovanje prihodkov in stroškov na projektu z možnostjo različnih virov financiranja. - Evidentiranje in obračun stroškov dela za vsak projekt posebej. Z vsakim vpisanim delom se samodejno ustvari strošek dela glede na vnaprej določeno urno postavko. |
| Načrtovanje stopnje sofinanciranja | - Načrtovanje in urejanje stopenj sofinanciranja za vsak projekt posebej. Delež financiranja se lahko na istem projektu razlikuje med posameznimi organizacijami, delovnimi sklopi in vrstami stroškov. |

Informacijska rešitev mora omogočati določitev in spremljanje kontrolnih točk med fazami (Fazna vrata), vključno z zahtevano dokumentacijo in pogoji za prehod v naslednjo fazo. V vsaki fazi mora biti omogočena priponka ključnih dokumentov, avtomatska validacija izpolnjenosti pogojev ter potrditev s strani odgovornih oseb.

4.1.2. Gantogram

Gantogram mora omogočati večnivojsko prikazovanje projektne strukture, vključno z elementi kot so ukrepi, programi, projekti, faze, naloge in aktivnosti. Rešitev mora temeljiti na konceptu Work Breakdown Structure (WBS), ki je usklajen z metodologijo. Pri večnivojski strukturi mora biti mogoče, da:

- na najvišji ravni vpišemo ukrep (npr. »Digitalna transformacija javne uprave«),

- pod ukrep vpišemo programe ali programske projekte (npr. »Vzpostavitev sistema za digitalno upravljanje«),

- znotraj programov vodimo projekte (npr. »Vzpostavitev PMIS«),

- projekte razdelimo na podprojekte ali faze (npr. »Modul za projektno vodenje« → faza »Načrtovanje«),

- vpišemo naloge in aktivnosti (npr. priprava specifikacij, razvoj funkcionalnosti),

- spremljamo izvedbo ključnih rezultatov (deliverables) na vseh ravneh.

Ukrep: Digitalna transformacija javne uprave (NOO)

└── Program: Digitalna prenova

├── Projekt: Vzpostavitev sistema portfelja projektov in investicij v IT

│    ├── Podprojekt: Modul za projektno vodenje

│    │    ├── Faza: Načrtovanje

│    │    │    └── Naloga: Priprava tehničnih specifikacij

│    │    └── Faza: Razvoj

└── Projekt: Modernizacija eHramba

Rešitev mora omogočati vizualno gnezdenje elementov (vsak element se lahko razširi ali zloži), časovno povezovanje in določanje odvisnosti med elementi različnih nivojev (vključno z medprojektnimi povezavami), prikaz časovnic za vse ravni (ukrep, program, projekt, faza, naloga) ter interaktivno urejanje strukture in rokov. Uporabniku mora biti omogočen vizualni nadzor napredka z uporabo indikatorjev, kot so RAG status in prikaz kritične poti. Prav tako mora sistem omogočati filtriranje in prikaz po posameznih nivojih (npr. vsi projekti znotraj izbranega ukrepa ali programa) ter vizualno razlikovanje (z uporabo barve, ikone ali oznake. (npr. z barvo, ikono ali oznako). Bistvena je tudi sledljivost faznim kontrolnim točkam in doseženim rezultatom, skladno z metodologijo PM².

4.2. Poročila in analitika

Informacijska rešitev omogoča napredno poročanje s pomočjo avtomatiziranih ali ročno definiranih poročil. Vgrajena integracija s Power BI orodji omogoča pregled nad ključnimi kazalniki uspešnosti (KPI) na nadzornih ploščah.

Zahtevane so funkcionalnosti poročil s Power BI orodji, s katerimi lahko izdelajo poročila tudi napredni uporabniki. Poročila in analize morajo imeti celovit pregled finančne in delovne realizacije, vključno s prikazom finančne realizacije v izbranem obdobju v primerjavi s planiranimi vrednostmi, ločeno po stroškovnih skupinah, vrstah stroškov in načrtovanih kategorijah, ter z možnostjo pregleda na ravni izbranega datuma, delovnega sklopa (WP), oddelka/organizacijske enote in finančnega obdobja.

Informacijska rešitev mora omogočati primerjavo realizacije dela s planiranimi urami v določenem časovnem obdobju na ravni zaposlenega, projekta, naloge, delovnega sklopa ali oddelka/organizacijske enote. Zagotavljati izpise vseh predvidenih prilivov in odlivov ter realiziranih prihodkov in odhodkov na različnih ravneh ter nuditi raznolike preglede, analize in poročila na nivoju zaposlenih, projektov, delovnih enot in celotne organizacije.

Dostop do poročil in analiz je podvržen istim varnostnim zahtevam kot celotna informacijska rešitev. V okviru nadgradnje informacijske rešitve je previden razvoj podatkovnega skladišča (Skrinja DW) in možnost uporabe naprednejših tehnologij za prikaz posameznih poročil.

Rešitev omogoča avtomatsko generiranje poročil po meri na podlagi strukturiranih in zbranih podatkov iz posameznih projektov, faz, nalog, aktivnosti ter uporabljenih virov. Poročila morajo biti:

- standardizirana (npr. osnovni pregled napredka, finančno poročilo, poročilo o tveganjih, mesečno poročilo za vodstvo),

- parametrizirana (npr. uporabnik izbere obdobje, projekt, projektnega vodjo, vir financiranja, itd.),

- prilagodljiva glede na namen (npr. za notranje spremljanje),

- vizualno podprta (grafi, RAG kazalniki, gantogram),

- in izvozna (npr. PDF, DOCX, Excel).

Rešitev  mora podpirati tudi:

- pripravo časovnic po meri, vključno s časovno razporeditvijo nalog, planiranimi in realiziranimi urami, ter povezavo z virskimi in stroškovnimi evidencami,

- zgodovinsko sledenje spremembam v projektih (samodejno generirana zgodovina verzij in dogodkov),

- analitične preglede s filtriranjem po osebah, oddelkih, projektnih skupinah, vrstah nalog, planiranem in realiziranem proračunu ipd.,

- povezavo s ključnimi indikatorji uspešnosti (KPI), s cilji in rezultati (outputs, outcomes) ter možnostjo avtomatskega ocenjevanja odstopanj (RAG, status completed/late/on track).

4.3. Register sprememb in sprememba obsega projekta

Informacijska rešitev mora vključevati strukturiran register sprememb, ki omogoča vnos sprememb obsega, časa, stroškov ali ciljev projekta, njihovo klasifikacijo (npr. tehnična sprememba, sprememba naročila, sprememba pogodbe), sledenje odobritev in utemeljitev ter povezavo z dokumentacijo (npr. aneks, odločitev, usklajevanje). Sistem mora omogočati tudi generiranje povzetkov sprememb za potrebe poročanja vodstvu ali nadzornim organom.

4.4. Podpora za pripravo investicijske dokumentacije

Informacijska rešitev mora omogočati celovito upravljanje z investicijsko dokumentacijo, kot jo zahteva Uredba o enotni metodologiji in Metodologija vodenja IT projektov in IT programov.

Rešitev mora omogočati najmanj:

| Funkcionalnosti sistema |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pametno opozarjanje uporabnika |  | Rešitev samodejno preveri vrednost projekta (glede na vnesene ali izračunane podatke) in opozoriti uporabnika, če je glede na 4. člen UEM potreben: - DIIP (če projekt presega 300.000 € ali izpolnjuje druge pogoje), - IP (če presega 500.000 €), - PIZ (če presega 2.500.000 €). |
| Generiranje dokumentov skladno z metodologijo |  | Rešitev omogoča pripravo osnutkov naslednjih dokumentov: - Pobuda za projekt, - NRP dokumentacija (npr. izpolnjen Obrazec 3, povezava z evidenčnim projektom), - ZEP – Zagonski elaborat projekta - DIIP – Dokument identifikacije investicijskega projekta - IP – Investicijski program Osnutki morajo vsebovati vse obvezne elemente, kot jih določa UEM. |
| Avtomatski prenos podatkov | - Polja, ki jih je mogoče napolniti iz že vnesenih podatkov v sistem (npr. naziv projekta, faze, datumi, vrednosti), se samodejno izpolnijo. - Poglavja, ki zahtevajo ročno dopolnitev morajo biti jasno označena. |  |
| Upravljanje dokumentov | - Dokumenti se generirajo v Word in/ali PDF formatu, da jih lahko uporabnik lokalno uredi in dopolni. - Sistem mora omogočati uvoz potrjenega dokumenta nazaj v sistem, vključno s priponko (npr. podpisan dokument, sklep). |  |
| Integracija Outlook in MS TEAMS | Dvosmerna povezava. |  |
| Integracija s KRPAN | Povezava informacijske rešitve z informacijskim sistemom KRPAN za podporo upravljanja z dokumentarnim gradivom. |  |
| Integracija s Pladenj | Povezava informacijske rešitve s sistemom za standardizirano izvajanje elektronskih podatkovnih poizvedb. (npr. možnost pridobivanje podatkov iz AJPES) |  |
| Integracija MFERAC | Povezava informacijske rešitve z enotnim računovodskim sistemom Ministrstva za finance MFERAC. |  |

Natančna struktura predlog dokumentov bo določena in potrjena v fazi 1, izvajalec pa mora omogočiti fleksibilno prilagajanje predlog tem specifikacijam.

6.4.1. Ilustrativni primer predizpolnitve NRP dokumenta (Obrazec 3)

Informacijska rešitev mora omogočati samodejno generiranje predizpolnjenega Obrazca 3 za uvrstitev v Načrt razvojnih programov (NRP), na podlagi že vnesenih podatkov o projektu. Informacijska rešitev mora zajeti in prenesti naslednje parametre:

| Funkcionalne zahteve |  |
| --- | --- |
| Identifikacija projekta | - Kratek naziv projekta (obvezno vključi uveljavljene kratice, dolžina 10–50 znakov). - Dolg naziv projekta (povzet iz potrjenega DIP/IP). - Naziv v angleškem jeziku (če obstaja). |
| Struktura in klasifikacija | - Vrsta enote: ukrep / program / projekt / evidenčni projekt. - Vrsta projekta (npr. investicija, vzdrževanje) - Skupina projektov (če se projekt povezuje z drugimi). - Nosilni podprogram (iz spustnega seznama). - Tip in podtip (opcija, ni obvezna). |
| Vsebina in namen | - Namen: temeljni razlog za izvedbo (opis koristi). - Cilj: konkretno opredeljeni, merljivi rezultati (npr. "Vzpostavljen informacijski sistem P3"). - Opis trenutnega stanja. |
| Vrednost in financiranje | - Ocenjena vrednost projekta (v tekočih cenah, z DDV). - Viri financiranja (npr. proračunski vir, drugi javni viri, zasebni, EU). - Finančna dinamika (po letih). - Začetek izvajanja (če že znan). - Konec financiranja (zadnji datum plačila). |
| Upravne in pravne osnove | - Pravni dokument: DIP, IP, PIZ, sklep o potrditvi. - Datum sklepa. - Investitor / nosilec projekta (pravna oseba). - Teritorialna enota izvajanja. - Prednik (če je nadaljevanje prejšnjega projekta). - Državna pomoč (da/ne + shema, če obstaja). |

Rešitev mora omogočati, da na podlagi uporabnikovih vnosov  (naziv, viri, faze, nosilec, datumi, vrednosti, …) samodejno zapolni do 50–70 % vsebine NRP dokumenta, ter izdela Word ali PDF predlogo za nadaljnjo uporabo.

Ob zaključku priprave dokumenta Obrazec 3, mora informacijska rešitev omogočati, da se celoten nabor dokumentacije za uvrstitev projekta v NRP – vključno z Obrazcem 3 ter investicijsko dokumentacijo (DIP, IP, PIZ ali sklep o potrditvi) – elektronsko posreduje v pristojno Službo za finance in javna naročila (SFJN), preko sistema KRPAN.

Predloge morajo biti pripravljene v Word in PDF formatu, delno izpolnjene na podlagi že vnesenih podatkov, z možnostjo nadaljnjega ročnega dopolnjevanja. Vnosna polja in metapodatki morajo biti jasno določeni, da se zagotovi enotnost vsebin in sledljivost sprememb.

Izvajalec bo v sodelovanju z naročnikom, natančno uskladil vsebinske zahteve, strukturo in podatkovne elemente za vse metodološke dokumente, ki jih mora podpirati informacijska rešitev.

Informacijska rešitev mora zagotavljati načelo »enkratni vnos – večkratna uporaba«, kar pomeni, da se podatki vnesejo le enkrat, nato pa jih mora sistem znati smiselno poiskati, povezati in uporabiti pri pripravi vseh relevantnih dokumentov.

6.6. Hierarhična struktura in upravljanje kompleksnih projektov

Informacijska rešitev mora omogočati strukturirano vodenje kompleksnih programov in projektov, skladno z Načrtom razvojnih programov (NRP) in metodologijo. Vsaka enota (program, projekt, podprojekt) mora biti jasno definirana in povezana v ustrezno hierarhijo:

- Program (npr. »Digitalna transformacija javne uprave«) kot najvišja entiteta,

- Projekt (npr. »Vzpostavitev sistema portfelja projektov in investicij v IT«),

- Podprojekti (npr. »Vzpostavitev metodologije«, »Vzpostavitev sistema usposabljanja«, »Vzpostavitev informacijskega sistema za vodenje projektov«).

Vsak podprojekt mora imeti možnost lastne upravljavske in izvedbene enote, vključno z:

- svojo časovnico (faze, delovni paketi, naloge - gantogram),

- lastnimi JN-povezavami, dokumentacijo in statusi postopkov,

- dodeljenim vodjo projekta in člani projektne ekipe,

- nastavljenimi vlogami in pravicami (hierarhično glede na program–projekt–podprojekt),

- skrbnikom pogodbe in odgovornimi osebami za izvedbo posameznih segmentov (npr. pogodb, delovnih paketov),

- mejniki, kontrolnimi točkami, in opozorili (npr. zamude, bližajoči se roki, neizvedeni rezultati),

- vezavo na strategijo/ ukrep / NRP / financerja, če je to potrebno glede na finančni in vsebinski okvir.

6.7. Kadrovski profil in zasedenost

Informacijska rešitev mora omogočati celovit vpogled v vključenost posameznega uporabnika v projekte in podporo pri upravljanju zasedenosti. Za vsakega uporabnika mora biti mogoče pregledati:

- na koliko projektov je vključen (aktivni, zaključeni, prihodnji),

- kakšno vlogo ima na posameznem projektu (vodja, član ekipe, skrbnik pogodbe itd.),

- za kakšen delež obremenitve (izraženo v FTE ali odstotku),

- kje je vodja projekta in kje ima druge odgovornosti,

- koliko projektov je že uspešno zaključil.

Sistem mora omogočati vizualni prikaz zasedenosti v časovni premici (timeline), zmožnost filtriranja po vlogah in funkcijah ter opozorila v primeru prekoračitve dogovorjenih obremenitev ali dvojnih dodelitev. Ta funkcionalnost omogoča boljše načrtovanje virov, večjo preglednost in učinkovito razporejanje kadrov glede na njihove kompetence in razpoložljivost.

5. CENTRALNO UPRAVLJANJE IT PROJEKTOV IN PROGRAMOV

Informacijska rešitev mora omogočati centralizirano upravljanje IT projektov in investicij v obliki državnega IT portfelja, v skladu z Metodologijo upravljanja portfelja IT projektov in programov (v pripravi). Po njeni potrditvi, se bo uporabljala kot referenčni okvir za nadaljnjo izvedbo in prilagoditve funkcionalnosti.

Portfelj vključuje vse strateške IT projekte države (npr. horizontalne rešitve, digitalna infrastruktura, skupne storitve) ter investicije posameznih organov, povezane z razvojem ali nadgradnjo informacijskih rešitev. Informacijska rešitev omogoča centralizirano odločanje, konsistentno spremljanje stanja projektov, nadzor nad kazalniki in transparentno rabo javnofinančnih sredstev.

Ključne funkcionalnosti:

- celovit pregled nad vsemi IT projekti in investicijami v različnih fazah (načrtovanje, odobritev, izvedba, zaključek),

- prioritizacija in usklajevanje projektov glede na strateške cilje, koristi, vire in tveganja,

- strukturiran potek življenjskega cikla projektov v portfelju, skladno z PM²,

- poročanje in vizualizacija podatkov (nadzorne plošče, semaforji),

- upravljanje vlog in pravic (vključno s centralnim in lokalnim skrbništvom),

- uvoz in izvoz podatkov (Excel, CSV, JSON, XML),

- funkcija za oddajo ID kartona,

- funkcija za napoved gostovanja na DRO,

- konfigurabilni portfeljski KPI in cilji (npr. % projektov v zelenem, izvedene koristi vs. plan, poraba vs. plan), z mejami in opozorili.

Vnos/uvoz (preko Excel tabel) in pregled osnovnih atributov projekta: naziv, opis, ID projekta, stroškovno mesto ali stroškovni nosilec, skupina projekta, projektna skupina z vlogami na projektu, prioriteta, predvideno delo, datum začetka in konca projekta, finančni podatki itd.

Zaželjene napredne funkcionalnosti portfelja:

- Agregacija tveganj in odvisnosti

Rešitev omogočati prikaz portfeljske risk heat-mape, ki združuje in vizualizira projektna tveganja glede na verjetnost in vpliv. Poleg tega mora biti na voljo register odvisnosti med projekti, s poudarkom na kritičnih poteh, konfliktih virov in soodvisnostih med ključnimi mejniki.

- Upravljanje koristi (Benefits Realisation)

Za vsak projekt se voditi evidenca predvidenih in dejansko doseženih koristi. Sistem mora omogočati določitev KPI-jev koristi, spremljanje statusa dokazil ter poročanje o realizaciji koristi na ravni projekta in celotnega portfelja, skladno z logiko PM² (Realise Portfolio).

- Scenariji in »what-if« analize

Rešitve podpira osnovne scenarijske poglede, kot so: zmanjšanje proračuna (npr. rez za ±10 % ali ±20 %), zamik kadrovskih kapacitet ali sprememba prioritet. Posledice se morajo odražati na prioritetni listi projektov in v kazalnikih portfelja.

- Proračun in finančno upravljanje

Na ravni portfelja mora biti zagotovljeno spremljanje letnih in večletnih finančnih planov (OPEX in CAPEX), primerjava plana z realizacijo, verzioniranje proračunov ter povezava na proračunske postavke. Funkcionalnost vključuje tudi konsolidacijo porabe po organih, programih in projektih.

Portfeljski del, mora biti zasnovan na strukturiranem pristopu, ki bo omogočal preglednost, usklajenost in podporo strateškemu odločanju. Metodologija PM² za upravljanje portfeljev (PM²-PfM) določa štiri temeljne procese, ki zagotavljajo, da se portfelj oblikuje na osnovi jasnih ciljev in meril, da so projekti in programi sistematično ovrednoteni in prednostno razvrščeni, da se v fazi izvajanja zagotavlja optimalna uporaba virov ter da so vsi ključni deležniki ustrezno vključeni. Ti procesi predstavljajo osnovo, na kateri bo temeljila tudi funkcionalna podpora informacijskega sistema za portfeljsko vodenje.

Procesi upravljanja portfelja (povzeto po PM²):

- Določitev okvirja portfelja – opredelitev ciljev, usmeritev, pravil in metod, ki usmerjajo odločanje v portfelju.

- Sestava portfelja – identifikacija, vrednotenje in prednostno razvrščanje projektov ter programov, vključno z odločanjem o njihovem vključevanju v portfelj.

- Realizacija portfelja – spremljanje izvajanja, poročanje, upravljanje koristi in tveganj, zagotavljanje skladnosti z načrti ter optimalna uporaba virov.

- Obvladovanje deležnikov portfelja – vzpostavitev ustrezne komunikacije, sodelovanja in poročanja za podporo strateškemu odločanju in transparentnosti.

Dodatne značilnosti:

- določen delovni tok projektov skozi portfelj (stanja, pogoji za prehode, pripadajoča dokumentacija),

- podpora strateškemu odločanju na ravni organizacije,

- spremljanje izvajanja reformnih in investicijskih ukrepov,

- prispevek k doseganju pričakovanih koristi in strateških ciljev, ob upoštevanju tveganj in omejitev virov.

| Aktivnost | Opis aktivnosti | Rezultat |
| --- | --- | --- |
| Evidentiranje projektov (Compose Portfolio) | Prvi korak sestavljanja portfelja je evidentiranje (vnos) projektov. To predstavlja kreiranje matičnega zapisa projekta v portfelj – vnos osnovnih podatkov o projektu in določitve začetnega statusa. Evidentiranje opravi skrbnik portfelja na več možnih načinov: - ročni vnos podatkov, - uvoz podatkov iz Excela (dogovorjena struktura), Ali za evidentiranje poskrbi vodja projekt, preko poslanega ID kartona. (Slednje se bo doreklo v PZI). | Projekt je evidentiran in pripravljen na nadaljnjo obravnavo. |
| Obravnava projektov (Compose Portfolio → Decision Gates) | V nadaljnjih korakih sestavljanja portfelja se projekt uradno obravnava in mu je določen nov status (npr. odobren, zavrnjen, začasno ustavljen). Spremembo statusa lahko evidentira skrbnik portfelja ročno ali pa se status spremeni samodejno glede na implementirana pravila. | Projekt je evidentiran in pripravljen na nadaljnjo obravnavo. |
| Spremljanje projektov (Realise Portfolio) | Odobreni projekti se vključijo v realizacijo portfelja. Skozi njihov življenjski cikel se evidentirajo novi statusi (npr. v izvajanju, zaključen), podatki o napredku in ključne transakcije (stroški, terminski podatki …). Načine vnosa zagotavlja sistem: - ročni vnos, - uvoz iz Excela (dogovorjena struktura), - uvoz iz modula za projektno vodenje. Vloge: - skrbnik portfelja – upravlja podatke in statusne spremembe, - vodja projekta – posreduje podatke o napredku in izvajanju. | Ažurni podatki o izvajanju in konsolidiran pregled napredka portfelja. |
| Analiza in poročanje (Realise Portfolio & Manage Stakeholders) | Pregledovalec portfelja uporablja funkcionalnosti vizualizacije in poročanja: - nadzorne plošče (grafi, KPI, statusni kazalniki), - semaforni prikaz stanja (RAG) in temperaturne mape tveganj, - napredno filtriranje, iskanje in sortiranje, - strukturiran pregled metapodatkov projekta, - poročanje po predlogah (PDF, Excel), skladno z informacijskimi potrebami, - revizijska sled in verzioniranje podatkov. | Strateško usmerjeno poročanje in transparentna podpora odločanju. |

Obvezne funkcionalnosti informacijske rešitve (povzeto iz PM² prakse):

- vizualizacija portfelja na vstopnem zaslonu,

- semaforni prikaz stanja in temperaturna mapa tveganj,

- pregled portfelja z naprednim filtriranjem, iskanjem in sortiranjem,

- strukturiran vnos in validacija podatkov,

- uvoz/izvoz podatkov (CSV, Excel) in tiskanje,

- avtomatsko obveščanje o spremembah in mejnikih,

- revizijska sled in verzioniranje podatkov,

- poročanje in generiranje izhodov za vodstvo in nadzorne organe.

Vgrajena funkcionalnost verzioniranja omogoča sledenje spremembam dokumentov in nalog, skupaj z vpogledom v zgodovino.

Proces se lahko predstavi tudi skozi statuse posameznega projekta/programa v času življenjskega cikla v portfelju projektov.

Slika 1: Diagram poteka predvidenih stanj projektov v portfelju

Omogočen mora biti celovit vpogled v podatke o projektih in nabor funkcij za interaktivno delo z vsebino.

5.1. Funkcionalnosti za upravljanje portfelja projektov

Informacijska rešitev mora zagotavljati funkcionalnosti za centralizirano vodenje državnega IT portfelja, skladno z Metodologijo upravljanja portfelja IT projektov, ki temelji na metodologiji PM².

| # | Zahteva | Opis |
| --- | --- | --- |
| VP.01 | Namizje – vizualizacija portfelja | Prilagojeno glede na vlogo uporabnika. Vključuje sezname projektov, grafe in kazalnike. Vsebina in CGP oblikovanje se določita v 1. Primer namizja (slika je simbolična): Namizje se lahko pripravijo v skladu s zmožnostmi uporabljenih spletnih gradnikov (kontrol) za razvoj spletnih obrazcev (grafi, tabele, seznami, labele). |
| VP.02 | Pregled portfelja | Glavni seznam zapisov v portfelju projektov. Osnovni podatki na seznamu so naziv projekta, nosilec projekta, status projekta, datum začetka in zaključka projekta, stanje projekta (časovnica, proračun, obseg – stanje glede na tveganja doseganja skladnosti s načrtom - barve), opomba k stanju, datum ocene stanja in ocena deleža porabe sredstev. Iz pregleda portfelja izhajajo povezane funkcionalnosti kot so npr. pregled posameznega zapisa, tiskanje podatkov in izvoz podatkov. Primer seznama1: Primer seznama 2 (slika je simbolična): Pregled se lahko pripravi v skladu s zmožnostmi uporabljenih spletnih gradnikov. |
| VP.03 | Nastavljanje pregleda | Uporabnik lahko filtrira in sortira podatke po različnih kriterijih (npr. status, nosilec). |
| VP.04 | Pregled posameznega zapisa portfelja | Z izbiro (klikom) posameznega projekta (zapisa portfelja) je možno pregledati vse podatke portfelja. Pregled podatkov je razdeljen po sklopih (tab-ih). Iz pregleda zapisa izhajajo povezane funkcionalnosti kot so npr: ažuriranje podatkov, tiskanje podatkov in izvoz podatkov. |
| VP.05 | Vnos podatkov | Vnos podatkov posameznega novega projekta (zapisa portfelja) v portfelj. Podatki se vnašajo po posameznih sklopih (korakih). Osnovni nabor podatkov izhaja iz seznama. Predvideni sklopi so podatki op projektu, podatki o stanju na projektu in podatki o realizaciji. Dogovori se vsebina šifrantov. Zabeleži se revizijska sled vnosa. Omogočen je tudi vnos ključnih besed (tagov). |
| VP.06 | Ažuriranje podatkov | Ažuriranje (spreminjanje) podatkov posameznega projekta (zapisa portfelja) v portfelju. Podatki se ažurirajo po posameznih sklopih (korakih) in ni potrebe po hkratnem urejanju (editiranju) celotnega zapisa. Najpogosteje še ažurirajo podatki o stanju in realizaciji projekta. Zabeleži se revizijska sled ažuriranja in hranijo se prejšnje verzije podatkov (transakcijski dnevnik sprememb). |
| VP.07 | Izvoz podatkov (ročni) | Na dogovorjenih mestih se ročno (na klik) izvozijo podatki seznamov v MS Excel in po potrebi dogovorjene druge odprte formate (csv, json, xml). |
| VP.08 | Uvoz podatkov (ročni) | Na dogovorjenih mestih se ročno (na klik) uvozijo zapisi portfelja (projekti) iz MS Excel in po potrebi dogovorjenih drugih odprtih formatov (csv, json, xml). Uvoz poteka v najmanj dveh korakih. V prvem se predhodno preveri pravilnost podatkov in v drugem se na podlagi vizualizacije podatkov (pregled projekta) ročno potrdi vnos v portfelj. |
| VP.09 | Tiskanje podatkov | Predogled in tiskanje določenih podatkov, vsebin na predhodno pripravljeni predlogi izpisa npr. tiskanje pregleda portfelja. Možnost tiskanja vseh znakov: Č,Š,Ž ipd. |
| VP.10 | Obveščanje | Izpisi obvestil - opozoril med vnosom podatkov v aplikacijo ter hitri prikaz pomoči na izbranih mestih. |
| VP.11 | Poročanje | Poročanje Priprava predloge poročila in kreiranje poročila stanja portfelja v skladu s predlogo. V primeru, da bo poročil več (največ 5) je možno voditi seznam poročil z lastnostmi (podatki o poročilu). |
| VP.12 | Verzioniranje in revizijska sled | Projekti v okviru portfelja spreminjajo status. Zahtevano je ohranjanje podatkov o vseh statusih – verzioniranje podatkov o statusu projekta. Zagotavljane morajo bit tri vrste revizijskih sledi (dnevnikov, logov): - prijave in odjave uporabnikov v aplikacijo (dnevnik dostopov) - aktivnosti in spremembe podatkov na matičnih zapisih vključno z obdelavo osebnih podatkov (dnevnik transakcij) - napake pri delovanju aplikacij (dnevnik napak, zastojev). Omogočen mora biti administratorski dostop do dnevnikov preko uporabniškega vmesnika z možnostjo izpisa glede na različne kriterije |

5.2. Povezava med projektno in portfeljsko ravnjo

Informacijska rešitev mora omogočati enosmerni prenos ključnih podatkov iz projektne ravni v portfeljsko evidenco (npr. status, faze, napredek, cilji, stroški). Na ta način se zagotavlja konsistentnost in ažurnost informacij ter zmanjšuje administrativno breme uporabnikov.

Prenos podatkov temelji na vnaprej definiranih pravilih in podatkovnih strukturah, ki se določijo v fazi sistemske analize.

5.3. Upravljanje vlog in dostopov

MDP nastopa kot centralni upravitelj portfelja s polnimi pravicami (VSI). Uporabniške vloge so jasno opredeljene in prilagojene odgovornostim posameznikov: skrbnik portfelja je odgovoren za upravljanje matičnih zapisov, statusov in poročanja; vodja projekta posodablja podatke o izvajanju in rezultatih; pregledovalec ima dostop do vpogleda, poročil in vizualizacije; administrator pa skrbi za upravljanje dostopov in revizijskih sledi. Informacijska rešitev mora omogočati tudi razširljivost z dodatnimi funkcionalnostmi, ne da bi to vplivalo na obstoječe procese.

5.4. Digitalizirano upravljanje ID kartonov

Funkcionalnost oddaje in obravnave ID kartonov podpira proces potrjevanja projektnih predlogov v državni upravi. Osrednji namen je celovita informacijska podpora predložitvi, obravnavi, odločanju in arhiviranju predlogov za nove projekte, nadgradnje ali investicijsko vzdrževanje IT rešitev.

5.4.1. Glavne funkcionalnosti

| Funkcionalnost | Opis |
| --- | --- |
| Digitalni vnos in obravnava ID kartonov | Predlogi projektov (ID kartoni) se vnašajo neposredno v informacijsko rešitev preko strukturiranega obrazca (pretvorjenega iz obstoječega XLS obrazca). Obrazec vključuje vsa obvezna polja skladno s poslovnikom in internimi smernicami. Vsak vnesen ID karton se samodejno poveže s projektom v portfelju in vodi skozi predvidena stanja: osnutek / v obravnavi / zahteva dopolnitev / obravnavano / sklep izdan. Vsi dokumenti se hranijo v elektronski evidenci z revizijsko sledjo (verzije, urejanje, pošiljanje). |
| Obravnava projektnih predlogov | Rešitev omogoča pripravo gradiv in obravnavo projektnih predlogov v digitalni obliki. Potrjevalci lahko k posameznemu predlogu dodajajo stališča in komentarje, postopek obravnave pa vključuje predstavitev predloga, razpravo, zapis stališč. |
| Elektronsko potrjevanje sklepov in generiranje zapisnikov | Možnost potrjevanja mnenj na podlagi ID kartona (pozitivno / negativno / z dopolnitvijo), vključno z možnostjo ločenih mnenj članov. Sistem samodejno generira zapisnik z vključenimi sklepi, nosilci in roki. |
| Obveščanje in notifikacije | Možnost samodejnih obvestil ob oddaji projektnega predloga, začetku obravnave, zaključeni obravnav.. Potrjevalci lahko nastavijo osebne preference obveščanja (e-pošta, sistemska notifikacija). Zaželjeno je, da sistem obvešča o odprtih predlogih in omogoča opomnike z roki. |
| Povezava s portfeljem projektov | Vsak projektni predlog je povezan z ustreznim projektom v portfelju. Vodstvo ima s tem omogočen celovit pregled nad vsemi projekti, ki so bili obravnavani, skupaj z datumi, sklepi in odgovornimi osebami. |
| Analitika in preglednost | Preglednica obravnavanih predlogov, projektov in izdanih mnenj ter statistika (npr. število obravnav, časovna dinamika potrjevanja, odstotek pozitivnih/negativnih mnenj). |

Ta funkcionalnost je sestavni del portfeljskega dela rešitve. Za potrjevalce projektnih predlogov je na voljo ločen uporabniški vmesnik (nadzorna plošča

5.4.2.  Povratna obvestila za vnašatelja ID kartona (npr. vodjo projekta)

Informacijska rešitev mora zagotavljati samodejna povratna obvestila vlagatelju projektnega predloga (ID kartona) v vseh ključnih trenutkih postopka, tako da je ta sproti seznanjen s statusom predloga in s sprejetimi odločitvami.

| Trenutek obvestila | Opis |
| --- | --- |
| Ob oddaji ID kartona | Potrdilo, da je vnos zabeležen + ID številka. |
| Ob dodelitvi na sejo | Termin obravnave projektnega predloga. |
| Ob zahtevi za dopolnitev | Sporočilo z opombo, konkretnimi zahtevami in rokom za dopolnitev. |
| Po obravnavi na seji | Sprejeti sklep/odločitev (pozitivno/negativno/z dopolnitvijo), datum. |
| Zaključno obvestilo | Potrdilo, o končanem postopku. |

5.4.3. Primer obvestila po obravnavi

Zadeva: Sklep glede ID kartona »Vzpostavitev sistema eAnalitik«

Spoštovani,

Vaš predlog (ID karton št. 2025-07-45) je bil obravnavan dne 22. 7. 2025.

Sklep: Pozitivno mnenje z dopolnitvijo
Nosilec dopolnitve: MJU, Sektor za varnost
Rok: 29. 7. 2025

Celoten zapisnik seje in dokumentirani sklep so dostopni v informacijskem sistemu pod zavihkom Moji predlogi > ID kartoni.

Lep pozdrav,
XY

5.4.5. Primer: Evidenca sklepa

| Projekt | Datum | Sklep | Nosilec | Rok | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| eKrpan 2.0. | 18.01.2024 | Pozitivno mnenje ob dopolnitvi. | MJU | 29.1.2024 | Izvedeno |

Vsi člani sveta dobijo dostop v sistem s pravicami glede na vlogo.

5.5. Semantično iskanje in preverjanje podvajanja

Z namenom preprečevanja podvajanja projektov, večkratnega prijavljanja istih vsebin ali dvojnega financiranja bo v drugi fazi razvoja informacijskega sistema (po 30. 6. 2026) vzpostavljen mehanizem za preverjanje podobnosti vsebine ID kartonov na podlagi metapodatkov, ključnih izrazov in časovnega obdobja.

Rešitev bo ob zaznani visoki stopnji ujemanja pred oddajo uporabniku prikazal opozorilo, skupaj s povezavo na morebitne podobne že vnešene predloge, ter mu omogočil dodatno utemeljitev razlike, če gre za nadgradnjo ali fazno širitev projekta.

Tehnično bo funkcionalnost temeljila na indeksiranju po metapodatkih in semantični analizi (npr. cosine similarity nad ključnimi izrazi), vključena pa bo kot standardni validacijski korak v postopku oddaje ID kartona. Dodatno bo omogočena ročna potrditev ali zavrnitev zaznanih ujemanj s strani tajnika ali recenzenta. S tem se bo bistveno zmanjšalo tveganje za podvajanja, povečala konsistentnost portfelja in optimizirala poraba javnih sredstev

Predvidena je integracija z inteligenčnim poslovnim sistemom Skrinja.

6. IMPLEMENTACIJA AI ASISTENTA V SISTEM ZA PROJEKTNO VODENJE

Dodatek opredeljuje zahteve in funkcionalnosti, povezane z vključitvijo naprednega generativnega AI asistenta (v nadaljevanju: digitalni kopilot) v informacijski sistem za projektno vodenje, ki je predmet javnega naročila. Cilj je zagotoviti izboljšano podporo uporabnikom pri izvajanju projektnih aktivnosti, povečati učinkovitost in olajšati odločanje v vseh fazah projektnega cikla.

6.1. Funkcionalne zahteve

Digitalni kopilot mora zagotavljati naslednje funkcionalnosti:

- Asistenca pri vodenju projektov: podpora pri oblikovanju projektnih načrtov, razporejanju nalog, spremljanju napredka in identifikaciji tveganj.

- Samodejno poročanje: priprava preglednih povzetkov o stanju projektov, ključnih mejnikih in realizaciji aktivnosti v naravnem jeziku.

- Optimizacija komunikacije: samodejno povzemanje diskusij, generiranje večjezičnih povzetkov in priprava strukturiranih zapisov sestankov.

- Avtomatizirani procesi: možnost izvajanja rutinskih opravil, kot so opomniki, preverjanje oddanih poročil in pošiljanje obvestil.

- Personalizacija: prilagoditev delovanja asistenta glede na vloge uporabnikov (npr. projektni vodja, član ekipe, sponzor) ter po meri oblikovani sprožilci (prompts).

6.2. Tehnične zahteve

- Integracija prek API vmesnikov: digitalni kopilot mora komunicirati z obstoječimi moduli sistema (upravljanje nalog, koledar, e-pošta, dokumenti).

- Prilagodljivost iskanja: podpora poizvedbam v naravnem jeziku, z možnostjo več rezultatskih seznamov in potrditve s strani uporabnika.

- Arhitektura in varnost: rešitev mora zagotavljati zaščiteno komunikacijo, preverjanje identitete uporabnikov in shranjevanje vseh interakcij za revizijske sledi.

- Zasebnost in skladnost: skladnost z zakonodajo EU glede varstva osebnih podatkov (GDPR).

- Učenje iz interakcij: sistem mora omogočati učenje iz uporabniških interakcij z namenom izboljšanja učinkovitosti, ob upoštevanju varnostnih protokolov.

6.3. Primeri uporabe

- Načrtovanje: pomoč pri pripravi časovnic, dodeljevanju nalog in proračunskih ocenah.

- Izvedba: sprotna analiza napredka, obveščanje o zamudah in predlogi za prerazporejanje virov.

- Zaključek projektov: avtomatizirano zbiranje povratnih informacij in priprava zaključnih poročil.

- Komunikacija: večjezična podpora pri pripravi in deljenju povzetkov med člani projektnih ekip.

6.4. Pričakovani učinki

- Povečana učinkovitost pri administrativnih opravilih.

- Boljše in hitrejše odločanje na podlagi samodejnih analiz.

- Večja preglednost projektov za vse deležnike.

- Zmanjšanje obremenitve osebja pri rutinskih opravilih.

7. UPORABLJENI IZRAZI IN KRATICE

| AD | Active Directory (AD) je centraliziran katalog storitev, namenjen upravljanju uporabniških identitet, skupin, pravic dostopa in varnostnih politik znotraj organizacije. V okviru informacijske rešitve omogoča povezavo z obstoječo domensko infrastrukturo državnih organov, enotno prijavo (SSO) ter upravljanje vlog in dostopov prek centralnega sistema. |
| --- | --- |
| AD Federacija | AD Federacija (Active Directory Federation Services – AD FS) je mehanizem, ki omogoča varno preverjanje pristnosti uporabnikov (authentication) med različnimi organizacijami ali sistemi, brez potrebe po ponovni prijavi. |
| Administrator AD | Oseba z ustreznimi skrbniškimi pravicami v sistemu Active Directory (AD), ki upravlja uporabniške račune, pravice dostopa, skupine, varnostne politike in druge elemente omrežne infrastrukture organizacije |
| Append-only | Način delovanja informacijskega sistema ali podatkovnega zapisa, kjer je možno podatke samo dodajati, ne pa spreminjati ali brisati že vnesenih vsebin. |
| Autocomplete | Funkcionalnost v uporabniškem vmesniku, ki uporabniku ob vnosu znakov samodejno predlaga možnosti (npr. imena, šifre, projekte, organizacijske enote) na podlagi že obstoječih podatkov. |
| Backlog | Strukturiran seznam nalog, zahtevkov, funkcionalnosti ali sprememb, ki jih je treba izvesti v okviru projekta ali vzdrževanja informacijskega sistema. Lahko vključuje tako nove zahteve kot tudi odpravljene napake ali ideje za prihodnji razvoj. |
| Batch upload/download | Funkcionalnost, ki omogoča sočasen prenos večjega števila datotek ali podatkovnih enot v informacijski sistem (upload) ali iz njega (download) v enem koraku, običajno z uporabo strukturiranih formatov (npr. CSV, XML, JSON, ZIP). |
| CSS | Jezik za opis videz in oblikovanje spletnih uporabniških vmesnikov, kot so barve, pisave, razmiki, poravnave, animacije in postavitve elementov. CSS je temeljni gradnik spletnih aplikacij, saj ločuje predstavitev (vizualni slog) od vsebine (HTML, podatki). |
| DIIP | Dokument identifikacije investicijskega projekta |
| Disaster Recovery | Disaster Recovery (DR) oziroma načrt za obnovo po nesreči je sklop ukrepov, postopkov in orodij, ki omogočajo organizaciji, da v primeru izpada, okvare ali kibernetskega napada hitro vzpostavi delovanje ključnih informacijskih sistemov in obnovi podatke. |
| DLP | Data Loss Prevention (DLP) je namenjen preprečevanju nenamernega ali nepooblaščenega odtekanja občutljivih podatkov iz informacijske rešitve. |
| DP | Delovni paket (DP) je logično zaokrožena skupina aktivnosti in nalog znotraj projekta, ki ima jasno opredeljen namen, rezultat, odgovorne osebe, časovni okvir in včasih tudi lastni proračun. |
| DRO | Državni računalniški oblak. |
| e-JN | e-JN je nacionalni informacijski sistem za elektronsko izvajanje postopkov javnega naročanja v Republiki Sloveniji. |
| EP | Evidenčni projekt |
| Failback način | Postopek, pri katerem se informacijski sistem ali storitev po končani okvari ali izpadu primarne infrastrukture ponovno preklopi nazaj na osnovno (primarno) okolje, potem ko je začasno deloval na nadomestni (rezervni) lokaciji oziroma v »failover« načinu. |
| Fuzzy search | Metoda iskanja, ki omogoča najdbo rezultatov tudi v primeru tipkarskih napak, različnih oblik zapisa ali delnih ujemanj z vnesenim iskalnim nizom. Namesto strogega (točnega) ujemanja uporablja algoritme za oceno podobnosti med iskalnim izrazom in obstoječimi podatki. |
| GTZ | Nabor standardiziranih tehničnih in vsebinskih zahtev, ki jih uporablja Ministrstvo za digitalno preobrazbo (MDP) pri načrtovanju, razvoju in vzpostavljanju informacijskih rešitev v javni upravi. GTZ predstavljajo obvezen okvir za razvoj in vzdrževanje sistemov, ki se financirajo ali upravljajo v okviru državne informatike. |
| HKOM | HKOM je varno in centralizirano komunikacijsko omrežje državne uprave Republike Slovenije, ki omogoča povezovanje omrežij centraliziranih državnih organov ter njihovih uporabnikov prek enotnega zasebnega podatkovnega omrežja. |
| Informacijska rešitev | Celovita kombinacija programske opreme, podatkovnih virov, uporabniškega vmesnika in infrastrukturnih komponent, ki je vzpostavljena z namenom podpore določenim poslovnim procesom, nalogam ali funkcijam organizacije. Informacijska rešitev vključuje tako funkcionalno zasnovo kot tudi načrtovanje, razvoj, uvedbo, vzdrževanje in uporabo programske podpore v določenem kontekstu. |
| Inline validacija | Funkcionalnost uporabniškega vmesnika, pri kateri se vnosni podatki preverjajo sproti, že med vnosom, in se uporabniku takoj prikaže sporočilo o morebitni napaki ali potrditvi pravilnosti. |
| IP | Investicijski program |
| Izvajalec | Izbrani ponudnik, s katerim ministrstvo sklene pogodbo za izdelavo, implementacijo in vzdrževanje informacijskega sistema za zbiranje, obdelavo, analitiko, poročanje in prikaz podatkov o elektronskih komunikacijah in poštnih storitvah. |
| JN | Javno naročilo |
| Kontejnersko okolje | Infrastrukturni pristop, pri katerem so posamezne aplikacije in njihove odvisnosti paketirane v samostojne enote – kontejnerje, ki se lahko izvajajo neodvisno od osnovnega operacijskega sistema. Kontejnerji zagotavljajo izolacijo, prenosljivost in doslednost delovanja med različnimi okolji (npr. razvoj, testiranje, produkcija). |
| Kontekstualno formatiranje podatkov | Prikaz podatkov na način, ki se vizualno ali funkcionalno prilagodi vsebini, pomenu ali vrednosti podatkov, z namenom boljše preglednosti, opozarjanja ali interpretacije. Lahko vključuje barvno označevanje, ikone, dinamične opise, opozorila ali prikaz različnih enot glede na vrednost. |
| KRPAN | KRPAN je informacijska rešitev za podporo upravljanju z dokumentarnim gradivom. |
| Lazy loading | Tehnika optimizacije delovanja spletnih aplikacij, kjer se podatki, slike ali moduli naložijo šele takrat, ko jih uporabnik potrebuje oziroma ko pridejo v vidno območje uporabniškega vmesnika. Namesto da se vse vsebine naložijo ob začetku, se nalaganje izvede sproti. |
| MDP ali ministrstvo | Ministrstvo za digitalno preobrazbo |
| MFERAC | Sistem MFERAC je informacijska rešitve, ki je podpora proračunskih uporabnikov na finančnem, računovodskem in plačno-kadrovskem področju. |
| Modul | Samostojna, funkcionalno zaključena enota znotraj informacijske rešitve, ki izvaja določeno skupino nalog, procesov ali storitev. Modul ima običajno lastno uporabniško logiko, podatkovni model, vmesnik in povezave z drugimi moduli, vendar deluje v okviru skupne arhitekture. |
| MPP | Modul za portfelj projektov |
| Multi-tenant | Multi-tenant je arhitekturni model informacijskega sistema, v katerem ena skupna namestitev aplikacije podpira več ločenih organizacijskih tenantov, ki si delijo infrastrukturo in aplikacijsko kodo, a imajo povsem ločene uporabnike, podatke, nastavitve in dostopne pravice |
| MVC | Vzorec MVC (Model–View–Controller) je uveljavljen arhitekturni pristop, ki ločuje podatkovni model, prikaz (UI) in logiko krmiljenja, kar omogoča lažje vzdrževanje, testiranje in razvoj večnivojskih aplikacij. |
| MVP | Modul za vodenje projektov |
| MVVM | Vzorec MVVM (Model–View–ViewModel) temelji na enakih načelih ločitve, vendar je posebej prilagojen sodobnim ogrodjem za enostranske spletne aplikacije (npr. Angular, React), kjer olajša vezavo med prikazom in logiko. |
| Naloga | Naloga je najmanjša enota dela v okviru aktivnosti ali delovnega paketa, ki jo lahko dodelimo posameznemu članu ekipe. |
| NOO | Načrt za okrevanje in odpornost |
| NPU | Neposredni proračunski uporabnik |
| NRP | Načrt razvojnih programov |
| NTLM SSO | NTLM Single Sign-On je mehanizem za preverjanje pristnosti uporabnikov, ki temelji na Microsoftovem protokolu NTLM (NT LAN Manager) in omogoča enotno prijavo (SSO – Single Sign-On) v informacijske sisteme, povezane z Active Directory (AD) domeno, brez ponovnega vnosa uporabniškega imena in gesla. |
| Organ | Organizacijska enota DU. |
| OS-level dependencies | Programske komponente, knjižnice ali storitve, ki morajo biti nameščene neposredno v operacijski sistem, da lahko določena aplikacija ali funkcionalnost deluje. Te odvisnosti so vezane na specifično različico, konfiguracijo ali okolje OS in lahko vplivajo na prenosljivost, vzdrževanje ter varnost rešitve. |
| Outlook | Outlook je licenčna aplikacija za upravljanje elektronske pošte, koledarja, opravil in stikov, podjetja Microsoft. |
| Paginacija | Funkcionalnost uporabniškega vmesnika, pri kateri se daljši seznam podatkov razdeli na posamezne strani, namesto da bi se prikazali vsi podatki hkrati. Uporabnik lahko med stranmi preklaplja z navigacijskimi elementi (npr. »Naslednja«, »Prejšnja«, številčenje). |
| Performance testing | Performance testing (slovensko: testiranje zmogljivosti) je vrsta nefunkcionalnega testiranja, s katerim preverjamo, kako informacijski sistem deluje pod različnimi obremenitvami. |
| PIZ | Predinvesticijska zasnova |
| Pladenj | Pladenj je sistem za upravljanje elektronskih poizvedb, ki omogoča centralizirano izvajanje poizvedb iz različnih informacijskih sistemov in njihovo usmerjanje na ustrezne podatkovne vire. Je del interoperabilnostnih skupnih gradnikov za elektronsko izmenjavo podatkov. |
| Podatkovna baza | Organiziran sistem za shranjevanje, upravljanje in dostop do podatkov, ki omogoča učinkovito hranjenje, iskanje, spreminjanje in varnost informacij. |
| Ponudnik | Vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je predložila ponudbo na razpis. |
| Portfelj | Portfelj zajema nabor vseh projektnih, programskih in drugih digitalnih pobud, ter omogoča strateško usmerjanje in prioritetno odločanje na sistemski ravni. |
| PPI.IT | Kratica za projekt Vzpostavitev sistema portfelja projektov in investicij v IT. |
| Program | V kontekstu projektnega vodenja združuje več vsebinsko ali ciljno povezanih projektov in omogoča doseganje skupnih koristi. |
| Programska oprema | Računalniški programi (aplikacije) in podatki, ki omogočajo delovanje računalnika in izvajanje specifičnih (namenskih) nalog. |
| Projekt | Projekt v kontekstu projektnega vodenja je začasna, ciljno usmerjena organizacijska struktura, namenjena razvoju edinstvene digitalne rešitve ali storitve. Poteka znotraj vnaprej določenih časovnih, finančnih in vsebinskih okvirov. Projekti se izvajajo kot sestavni del usklajenih programov in portfeljev. |
| Push notification | Mehanizem, s katerim informacijski sistem aktivno pošlje kratko obvestilo uporabniku, brez da bi ta moral neposredno zahtevati informacijo. Obvestila se lahko prikažejo v aplikaciji, brskalniku ali na mobilni napravi, tudi ko uporabnik ni aktivno prijavljen. |
| PZI | Projekt za izvedbo (PZI) je izvedbena dokumentacija, ki podrobno opredeljuje funkcionalne, tehnične, varnostne, časovne in organizacijske vidike izvedbe določene rešitve ali storitve. V kontekstu informacijskih rešitev vključuje natančen opis arhitekture sistema, tehnologij, integracij, uporabniškega vmesnika, testiranj, migracij in pogojev za prevzem. |
| Query string | Del spletnega URL naslova, ki se uporablja za prenos parametrov ali podatkov iz odjemalca (npr. brskalnika) na spletni strežnik. Začne se z znakom ? in vključuje ključno-vrednostne pare, ločene z znaki & (npr. ?projektId=123&status=aktivno). |
| Quick Start Guide | Dokument ali gradivo, namenjeno uporabnikom za hitro seznanitev z osnovnimi funkcionalnostmi sistema ali aplikacije, brez potrebe po podrobnem prebiranju celotne dokumentacije. Običajno vsebuje slikovne prikaze, navodila po korakih in osnovne primere uporabe. |
| Regex | Kratek zapis oziroma vzorec, s katerim lahko opišemo pravila za iskanje, ujemanje ali preverjanje besedilnih nizov. Regex omogoča identifikacijo specifičnih struktur v podatkih (npr. e-naslovi, številke, kode), pogosto se uporablja pri validaciji uporabniškega vnosa, iskanju ali transformaciji podatkov. |
| Responsive design | Pristop k oblikovanju spletnih aplikacij in uporabniških vmesnikov, pri katerem se vsebina, postavitev in funkcionalnosti samodejno prilagajajo velikosti in značilnostim zaslona, na katerem se prikazujejo. |
| Semaforni prikaz | Semaforni prikaz je uveljavljena vizualna metoda statusnega poročanja v projektnem managementu, pri kateri se stanje ključnih vidikov projekta – kot so čas, stroški, kakovost, obseg, tveganja ali viri – prikazuje z uporabo barvne lestvice, podobno kot pri semaforju. |
| Server-Sent Events | Tehnologija spletne komunikacije, pri kateri strežnik aktivno pošilja posodobitve odjemalcu (npr. brskalniku) prek enosmerne povezave HTTP, brez da bi uporabnik moral sam pošiljati poizvedbe. SSE omogoča real-time prikaz sprememb podatkov v uporabniškem vmesniku. |
| Single-page interaction model | Način delovanja spletne aplikacije, pri katerem uporabnik izvaja vse interakcije znotraj ene same spletne strani, ne da bi se ta ob vsakem koraku ponovno naložila iz strežnika. Podatki in vsebine se osvežujejo dinamično prek API-jev, kar omogoča tekočo uporabniško izkušnjo brez prekinitev. |
| SI-PASS | Storitev za spletno prijavo in e-podpis. |
| Skrinja | Skrinja je horizontalna platforma poslovne inteligence (BI) in podatkovnega skladišča, vzpostavljena za podporo odločanju v državni upravi Republike Slovenije. Sistem omogoča avtomatizirano analizo, vizualizacijo in poročanje na podlagi podatkov iz različnih virov. |
| SSO mehanizem | Mehanizem za preverjanje pristnosti uporabnikov, ki omogoča, da se uporabnik prijavi samo enkrat, nato pa ima dostop do več različnih aplikacij ali storitev, brez ponovne prijave. SSO zagotavlja poenoten in varen način avtentikacije, neodvisno od števila povezanih sistemov. |
| State gates | Mehanizem v informacijskih sistemih, pri katerem lahko predmet (npr. dokument, projekt, naloga, sklep) napreduje v naslednje stanje samo, če so izpolnjeni vnaprej določeni pogoji ali je izvedeno potrjevanje. Vsako "vrata" med stanji služi kot kontrolna točka, ki zagotavlja pravilnost postopka, preverjanje pogojev ali odobritev s strani pooblaščene osebe. |
| Status | Status predstavlja trenutno stanje posameznega projekta, naloge, aktivnosti ali portfelja. Je ključen indikator za spremljanje napredka, pravočasno zaznavanje težav in poročanje o izvajanju. |
| Tenant | Tenant je ločena organizacijska entiteta znotraj skupnega informacijskega sistema (multi-tenant arhitekture), ki ima svoje uporabnike, podatke, nastavitve in pravice. V kontekstu javne uprave je tenant lahko organ v sestavi ministrstva (npr. uprava, inšpektorat, direktorat), ki uporablja skupni sistem, vendar potrebuje ločeno obdelavo podatkov, lastno upravljanje uporabniških pravic ter revizijsko sledljivost. |
| Time-material | Obračunski model, pri katerem se naročniku zaračunajo dejansko porabljeni čas (delo) in uporabljeni materiali ali storitve, skladno z vnaprej dogovorjenimi urnimi postavkami in pogoji. Cena ni fiksna, temveč temelji na dejanski izvedbi, ki jo potrjuje naročnik sproti po fazah ali delovnih paketih. |
| Timestamp | Natančen zapis datuma in ure, kdaj je bila določena akcija v informacijskem sistemu izvedena (npr. vnos, sprememba, podpis, potrjevanje). Lahko vključuje tudi sekundno ali milisekundno natančnost ter časovni pas (npr. 2025-08-05T10:32:15+02:00). |
| TtT | Train the trainer ristop k usposabljanju, pri katerem se najprej izobrazi ključne uporabnike, ki nato pridobljeno znanje prenašajo naprej na končne uporabnike znotraj organizacije. TtT program vključuje tako vsebinsko znanje kot tudi kompetence za učinkovito podajanje znanja. |
| UEM | Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ |
| Ukrep | V kontekstu državnega proračuna Republike Slovenije je ukrep osnovna programska enota Načrta razvojnih programov (NRP) v državnem proračunu, namenjena izvajanju konkretnih nalog in aktivnosti v okviru podprogramov. Vključuje cilje, vsebinski opis, finančne vire, časovni načrt in odgovorne institucije za izvedbo. Ukrep lahko vključuje enega ali več projektov in je osnova za načrtovanje, spremljanje, poročanje in vrednotenje porabe javnih sredstev. Ukrep predstavlja vez med strateškimi usmeritvami (politikami in programi) ter izvedbenimi projekti. |
| Uporabnik | Uporabnik je fizična oseba, ki dostopa do informacijskega sistema z namenom izvajanja svojih vlog, nalog ali pravic v okviru organizacije. |
| Uporabniški profil | Uporabniški profil predstavlja konfiguracijo pravic, dostopov, dovoljenj in nastavitev, ki so vezani na posameznega uporabnika ali skupino uporabnikov v informacijskem sistemu. Na podlagi profila se določa, katere funkcionalnosti, podatki in moduli so posameznemu uporabniku dostopni, kako lahko z njimi upravlja ter katere aktivnosti lahko izvaja. |
| Varnostna shema | Skupni aplikacijski gradnik Varnostna shema je sistem za upravljanje z uporabniki in njihovimi pravicami. |
| Vhodna validacija | Postopek preverjanja, ali so vneseni podatki s strani uporabnika ali sistema pravilne oblike, tipa, dolžine in vsebine, preden jih informacijski sistem sprejme, shrani ali obdeluje. |
| WebSocket | Komunikacijski protokol, ki omogoča stalno dvosmerno povezavo med odjemalcem (npr. brskalnikom) in strežnikom, kar omogoča izmenjavo podatkov v realnem času brez ponavljajočih se HTTP zahtevkov. Povezava ostane odprta, kar omogoča takojšen prenos sporočil v obe smeri. |

Temelji na: https://pm2.europa.eu/pm2-methodologies/pm2-project-management_en

Temelji na: https://pm2.europa.eu/pm2-methodologies/pm2-portfolio-management_en

https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=URED8400

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDP/Dokumenti/DSI2030-potrjena-na-Vladi-RS_marec-2023.pdf

https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO3225

https://nio.gov.si/products/interoperabilnostna%2Bkomponenta%2Bvarnostna%2Bshema-291?release=1.1

https://nio.gov.si/products/informacijski%2Bsistem%2Bkrpan?release=1.0

https://nio.gov.si/products/skrinja%2B20%2Bsistem%2Bposlovne%2Banalitike?release=2.0

https://nio.gov.si/products/dokument%2Bgenericne%2Btehnoloske%2Bzahteve%2Bgtz?release=2.0

https://nio.gov.si/products/smernice%2Bmju%2Bza%2Brazvoj%2Binformacijskih%2Bresitev?release=2.0

Kritična napaka pomeni, da je sistem povsem nedostopen, ga ni mogoče uporabljati ali pa deluje v takem obsegu, da ni mogoče upravljati nobenih ključnih funkcij.

Funkcionalna napaka pomeni, da del sistema ne deluje pravilno vendar osnovne funkcionalnosti še vedno omogočajo delovanje. Sistem je zmanjšano učinkovit, vendar ni popolnoma nedostopen.

Manjša/kozmetična napaka je napaka, ki ne vpliva na osnovno fukcionalnost sistema, vendar lahko povzroči manjše motnje ali zmanjšano uporabniško izkušnjo.

T0 = podpis pogodbe

T1 = konec financiranja NOO, 30.6.2026

Zahteva je sorazmerna s predmetom naročila in nujna za učinkovito izvedbo javnega naročila, glede na časovnico. Prisotnost ključnih članov projektne ekipe omogoča sprotno reševanje tehničnih in organizacijskih vprašanj, hitro odločanje, usklajevanje deležnikov ter pravočasno obvladovanje tveganj.

WASP Top 10 je seznam desetih najpogostejših in najnevarnejših varnostnih ranljivosti spletnih aplikacij, ki ga pripravlja neodvisna mednarodna organizacija OWASP (Open Worldwide Application Security Project). Gre za de facto standard na področju spletne varnosti, ki služi kot referenca pri razvoju, testiranju in varnostni presoji informacijskih rešitev. Seznam vključuje ranljivosti, kot so: vbrizgavanje ukazov (npr. SQL injection), napačno upravljanje avtentikacije in sej, izpostavljenost občutljivih podatkov, napačna konfiguracija varnosti ipd. Skladnost z OWASP Top 10 pomeni, da so osnovni varnostni mehanizmi rešitve zasnovani tako, da preprečujejo te znane napade.

https://nio.gov.si/products/smernice%2Bmju%2Bza%2Brazvoj%2Binformacijskih%2Bresitev?release=1.1

https://www.iso.org/standard/27001

Ta zahteva je skladna z:

- ZVDAGA – Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in spremembe), ki določa pogoje za hrambo elektronskega gradiva,

- GTZ-REVIZIJA-08 in GTZ-VARNOST-23 – Splošne tehnične zahteve za področje informacijskih rešitev v javni upravi,

- ter Smernicami Ministrstva za digitalno preobrazbo za razvoj informacijskih rešitev, zlasti poglavji 6.4 (Revizijska sled) in 7.1 (Varnost podatkov).

Skladno z varnostnimi zahtevami in dobrimi praksami za integracijo enotnih identitet, kot so opredeljene v GTZ (npr. GTZ-IDENTITETA-5) in Smernicah za razvoj informacijskih rešitev MDP.

Zapisovanje in nadzor dogodkov morata biti usklajena z zahtevami GTZ-VARNOST-30, GTZ-DOKUMENTACIJA-50, in Smernicami MDP – poglavje 5 (Varnost). Nadzor nad porabo virov je ključen za zagotavljanje kontinuiranega delovanja informacijskih rešitev in preprečevanje degradacije zmogljivosti zaradi napačne rabe sistema.

RAG indikator (tudi RAG status) je orodje za hitro vizualno oceno stanja projektnih elementov – običajno z uporabo treh barv:
🔴 R (Red) – Rdeča: kazalnik težav. Pomeni, da projektna naloga ali kazalnik ni na poti do uspeha – npr. velik zamik, preseženi stroški, resno tveganje.
🟠 A (Amber) – Oranžna/Rumena: opozorilni znak. Pomeni, da obstaja potencialno tveganje, vendar je še obvladljivo. Potrebno je spremljanje ali korektivni ukrep.
🟢 G (Green) – Zelena: stanje je v skladu s planom. Projekt ali naloga poteka znotraj predvidenih rokov, stroškov in ciljev.

Tipi odvisnosti med nalogami (StS, FtF, StF, FtS):
V gantogramu se med nalogami določajo odvisnosti, ki opredeljujejo časovno zaporedje izvedbe. Uporabljajo se naslednje standardne oznake:

- StS (Start to Start) – »Začetek – Začetek«: naslednja naloga se lahko začne šele, ko se začne predhodna.

- FtF (Finish to Finish) – »Konec – Konec«: naslednja naloga se lahko zaključi šele, ko se zaključi predhodna.

- StF (Start to Finish) – »Začetek – Konec«: naslednja naloga se lahko zaključi šele, ko se začne predhodna (redko uporabljena logika).

- FtS (Finish to Start) – »Konec – Začetek«: najpogostejši tip – naslednja naloga se začne, ko se predhodna zaključi.