Vzpostavitev sistema za upravljanje s strateškimi podatkovnimi viri v zdravstvenem sistemu - Sklop 3: »Vzpostavitev platforme za podatkovno znanost«

Funkcionalne in nefunkcionalne zahteve za Sistem za podatkovno znanost

December 2025

Kazalo

1	Splošen opis predmeta javnega naročila	4

2	Opredelitev uporabniških vlog	5

2.1	Podatkovni znanstveniki	5

2.2	Administrator	6

3	Primeri uporabe	7

3.1	Podatkovni znanstveniki	7

3.1.1	Dostop in uporaba do analitičnih orodij	7

3.1.2	Prilagojeno shranjevanje podatkov	8

3.1.3	Interaktivno sodelovanje in deljenje vsebin	9

3.2	Administrator	10

3.2.1	Upravljanje uporabniških pravic in dostopov	10

3.2.2	Upravljanje virov in konfiguracij	10

3.2.3	Upravljanje storitev in razširitev	11

4	Funkcionalne zahteve	13

4.1	Uporabniški dostop in upravljanje identitete	13

4.2	Upravljanje in shranjevanje podatkov	13

4.3	Interaktivno sodelovanje in deljenje vsebin	14

4.4	Dostop do robustnih podatkovnih baz	14

4.5	Priprava in upravljanje analitičnih okolij	14

4.6	Izbira okolja iz kataloga konfiguracij	15

4.7	Dostop do dokumentacije za okolja	16

4.8	Integracija knjižnic za vizualizacijo	16

4.9	Večnajemniški način (Multi-Tenant)	16

5	Nefunkcionalne zahteve	17

5.1	Razpoložljivost in zanesljivost	17

5.2	Skalabilnost in zmogljivost	17

5.3	Varnost	18

5.4	Obdelava in varovanje osebnih podatkov	18

5.5	Uporabniška izkušnja in prilagodljivost	19

5.5.1	Grafična podoba in uporabniška izkušnje	19

5.6	Vzdrževanje in podpora	24

5.7	Skladnost in interoperabilnost	24

6	Izvedbene zahteve	26

6.1	Umestitev sistema v obstoječo IT infrastrukturo	26

6.1.1	Predpis IT infrastrukure	26

6.1.2	Splošne zahteve in informacije na področju razpoložljivosti	26

6.1.3	Aktivni imenik in upravljanje uporabnikov	26

6.1.4	Vključitev v nadzorni sistem upravljavca IT infrastrukture	27

6.1.5	Monitoring in obveščanje	27

6.1.6	Obnavljanje in okrevanje sistema v primeru okvar	28

6.1.7	Informacije o platformah za kontejnersko orkestracijo	28

6.2	Varnost in skladnost	28

6.2.1	Tehnični ukrepi varovanja podatkov v kontekstih spletne aplikacije in API-jev	28

6.2.2	Prebojno testiranje (penetration testing)	29

6.2.3	Varnostni pregled	29

6.2.4	Revizijska sled in aplikacijski dnevniki	30

6.3	Zahteve glede projekta implementacije sistema	31

6.3.1	Faza 1: Projekt za izvedbo	32

6.3.2	Faza 2: Izvedba implementacije	34

6.3.3	Faza 3: Izvedba pilota - Poročilo o stanju poslovanja JZZ	35

6.3.4	Faza 4: Uporabniško testiranje in usposabljanje uporabnikov	35

7.3.4.1.	Dodatne obveznosti izvajalca	37

6.3.5	Faza 5: Zagon sistema in zaključek implementacije	37

6.4	Okolja	37

6.5	Licenciranje	38

6.6	Zahteve glede izdelave spremljajočih izdelkov in dokumentov	38

6.6.1	Sistemska in tehnična dokumentacija	38

6.6.2	Skrbniška dokumentacija	39

6.6.3	Dokumentacijski standard	39

6.6.4	Zahteve glede kakovosti dokumentacije	39

6.7	Zahteve glede nameščanja novih verzij	40

6.7.1	Načrtovanje nameščanja	40

6.7.2	Kriteriji uspešnosti izdaje nove verzije	40

6.7.3	Smernice glede avtomatizacije postopkov	40

6.7.4	Preverjanje kakovosti in testiranje pred izdajo	40

6.7.5	Vključevanje deležnikov	41

6.7.6	Povečan obseg podpore pri namestitvi nove verzije	41

6.8	Obdobje vzdrževanja v času garancije	41

6.8.1	Storitve vzdrževanja v obdobju garancije 36 mesecev ob primopredaje (zaključek faze F5)	41

6.9	Obdobje pogarancijskega vzdrževanja	42

Po izteku garancije mora izvajalec izvajati stortive vzdrževanja v pogarancijski dobi, ki znašajo 24 mesecev	42

6.9.1	Storitve pogarancijskega vzdrževanja,	42

6.9.2	Nivoji podpore uporabnikom ves čas trajanja pogodbenega razmerja	44

6.9.3	Vodenje evidence zahtevkov	44

6.9.4	Vodenje evidence sprememb	45

6.9.5	Zagotavljanje virov za opravljanje storitev	45

6.9.6	Odzivni časi	45

6.9.7	Obveznost poročanja	47

Splošen opis predmeta javnega naročila

Ta dokument vsebuje vsebinske, funkcionalne in tehnične zahteve do informacijskega sistema, ki ga bodo zaposleni pri naročniku lahko uporabljali za potrebe (praviloma) enkratnih in ad hoc podatkovnih analiz in raziskav.

Izdelan je po Smernicah za javno naročanje informacijskih rešitev (http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/razno/Smernice_JN_IT.pdf). Kot določajo te Smernice, je Naročnik tekom priprave tega javnega naročila izvedel poslovno analizo, s katero je ugotovil vse ključne potrebe končnih uporabnikov, skrbnikov in drugih deležnikov. Poslovna analiza je vsebovala tudi pregled zakonskih in drugih regulatornih zahtev, ki urejajo vodenje upravnih postopkov naročnika, področja varovanja in obdelovanja osebnih podatkov in drugo regulativo, ki širše ureja področje razvoja aplikacij v javni upravi ter predpise na področju informacijske varnosti. Vse ključne takšne zahteve, ki jih mora izpolnjevati sistem neposredno, ali pa preko funkcionalnosti omogočati končnim uporabnikom skladno delovanje, so zapisane v tem dokumentu.

V skladu s Smernicami pa je namen tega dokumenta tudi seznanitev potencialnih ponudnikov z naročnikovimi potrebami do tehnologije, funkcionalnosti, procesov, dokumentov in podatkov, ki jih mora podpirati sistem do takšne mere, da potencialnim ponudnikom omogoča zanesljivo načrtovanje obsega IS in končnih rezultatov razvoja ter implementacije predmetnega informacijskega sistema.

Opredelitev uporabniških vlog

V tem poglavju so opisane ključne uporabniške vloge predmetnega informacijskega sistema – platforme za podatkovno znanost (v nadaljevanju: sistem).

Ključni uporabniški vlogi sistema sta:

administrator

podatkovni znanstveniki

Ključne potrebe posameznih uporabniških vlog do sistema so navedene v nadaljevanju. Navedene so tudi omejitve glede dostopa do podatkov in uporabe funkcionalnosti.

Posamezen uporabnik lahko zavzema poljubne uporabniške vloge, torej tudi več vlog hkrati, glede na nastavitve njegovega uporabniškega profila.

Podatkovni znanstveniki

Podatkovni znanstveniki predstavljajo eno izmed ključnih skupin uporabnikov sistema. Njihova glavna naloga je zbiranje, analiza in interpretacija podatkov z namenom razumevanja vzorcev, napovedovanja trendov ter priprave podlag za strateške in operativne odločitve. Za učinkovito izvajanje teh nalog potrebujejo zmogljivo, zanesljivo in prilagodljivo analitično okolje, ki podpira delo z velikimi količinami podatkov iz različnih virov, kot so relacijske in nerelacijske baze podatkov, aplikacijski programerski vmesniki (API-ji), podatkovni skladi in datoteke različnih formatov. V tej točki so kratko povzete zmogljivosti, ki jih bodo potrebovali podatkovni znanstveniki, podrobneje pa so zahteve predstavljene v poglavju “Primeri uporabe” in “Funkcionalne zahteve”.

Sistem mora podatkovnim znanstvenikom omogočati uporabo naprednih orodij in programskih jezikov, kot sta na primer Python in R, ter dostop do knjižnic za strojno učenje, obdelavo podatkov, statistično analizo in vizualizacijo rezultatov. Ključno je, da sistem omogoča integracijo različnih analitičnih paketov in razvojnih okolij (npr. JupyterLab, RStudio), saj to uporabnikom omogoča svobodo pri izbiri metod in orodij, ki so najprimernejša za posamezen raziskovalni ali operativni namen.

Poleg same analize podatkov podatkovni znanstveniki potrebujejo tudi učinkovito podporo pri shranjevanju, organizaciji in ponovni uporabi podatkovnih virov. Sistem mora zato zagotavljati varno in strukturirano hrambo podatkov ter možnost prilagoditve delovnega prostora glede na potrebe posameznih uporabnikov ali projektnih skupin. Pomemben vidik njihovega dela je tudi sodelovanje z drugimi profili znotraj organizacije, zlasti z razvijalci, sistemskimi administratorji in poslovnimi analitiki. Sistem mora zato omogočati izmenjavo rezultatov, dokumentacije in modelov na način, ki spodbuja ponovljivost analiz in transparentnost postopkov. S tem se uporabnikom omogoča hitrejše uvajanje novih pristopov, večja produktivnost in zmanjševanje podvajanja dela. Končni cilj je zagotoviti celovito podporo pri raziskovanju, eksperimentiranju in uporabi podatkovnih metod, ki prispevajo k boljšemu razumevanju dogajanj v zdravstvenem sistemu ter k oblikovanju podatkovno podprtih odločitev.

Administrator

Administratorji predstavljajo skupino uporabnikov sistema, odgovorno za vzpostavitev, konfiguracijo, nadzor in vzdrževanje celotnega informacijskega sistema. Njihova naloga je zagotavljanje varnosti, stabilnosti in razpoložljivosti okolja, ki omogoča nemoteno delo drugih uporabnikov – predvsem podatkovnih znanstvenikov. Administratorji morajo imeti popoln pregled nad delovanjem infrastrukture in dostop do orodij, ki omogočajo učinkovito upravljanje sistemskih komponent, uporabniških pravic ter dostopov do posameznih infrastrukturnih virov in storitev.

Sistem mora administratorjem omogočati napredne funkcionalnosti za upravljanje identitet in avtorizacije uporabnikov (npr. prek rešitev Keycloak ali LDAP), konfiguracijo in nadzor delovanja storitev, vključno z upravljanjem Kubernetes okolij, Helm chartov ter Docker slik. Ključnega pomena je tudi možnost spremljanja stanja sistema in njegovih komponent prek integriranih nadzornih orodij (npr. za spremljanje porabe virov, dostopov in zmogljivosti), kar omogoča proaktivno zaznavanje morebitnih težav ter optimizacijo delovanja okolja.

Administratorji pogosto delujejo kot vezni člen med tehnično infrastrukturo in poslovnimi potrebami organizacije. Zato morajo imeti na voljo rešitve, ki podpirajo sodelovanje z različnimi deležniki, kot so podatkovni znanstveniki, varnostni inženirji ter vodje projektov. Takšno sodelovanje je ključno za prilagajanje konfiguracij in pravil dostopa specifičnim potrebam posameznih skupin uporabnikov ter za zagotavljanje skladnosti z varnostnimi in zakonodajnimi zahtevami.

Za učinkovito upravljanje kompleksnega okolja mora sistem omogočati uporabo avtomatiziranih postopkov za nameščanje, posodabljanje in obnavljanje sistemskih komponent. Pomembna so tudi orodja za beleženje in analizo dogodkov, ki omogočajo hitro odkrivanje in odpravo napak ter sledljivost sprememb. Sistem mora biti zgrajen modularno, z možnostjo razširljivosti in prilagoditve glede na potrebe organizacije ter z jasno definirano vlogo in pooblastila administratorja.

Cilj je zagotoviti celovito podporo administratorjem pri upravljanju celotnega življenjskega cikla sistema – od namestitve in konfiguracije do stalnega spremljanja delovanja, vzdrževanja in razvoja novih funkcionalnosti, s čimer se ohranja visoka zanesljivost, varnost in razpoložljivost sistema.

Primeri uporabe

Definirani so primeri uporabe informacijskega sistema, ki je predmet tega sklopa, t.j. Platforma za podatkovno znanost.

Vsak primer uporabe je predstavljen tako, da pokriva ključne uporabniške vloge v sistemu. Vsaka ključna vloga ima definirane ključne primere uporabe, ki odražajo specifične potrebe in cilje uporabnikov. Vsak primer uporabe opisuje scenarij, ki opredeljuje interakcijo uporabniške vloge s sistemom za izvedbo določene naloge. Opredeljeni so začetni pogoji, koraki, ki jih uporabnik izvede, sistemski odzivi in končni pogoji ter rezultati uporabe. Naročnik poudarja, da je navedel ključne primere uporabe in da morajo informacijski sistemi imeti implementirane še druge primere uporabe, ki izhajajo iz funkcionalnih zahtev in ki so bodisi splošno značilni za vse informacijske sisteme (na primer prijavljanje in odjavljanje uporabnikov, dodeljevanje uporabniških pravic itd.), ali pa so podobni že navedenim primerom uporabe. Primeri uporabe so pripravljeni na način, ki omogoča uporabo kot osnovo za nadaljnje načrtovanje, razvoj in testiranje funkcionalnosti sistema.

Primeri uporabe so pripravljeni po enotni strukturi, ki vključuje naslednje elemente:

- Naziv primera uporabe: Kratek in jasen naziv, ki opisuje funkcionalnost.

- Opis: Kratek opis primera uporabe in njegov namen.

- Ključna uporabniška vloga: Opredelitev uporabnika oz. vloge, ki izvaja ta primer uporabe.

- Predpogoji: Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni pred začetkom izvajanja primera uporabe (npr. uporabnik mora biti prijavljen v sistem).

- Osnovni tok: Niz korakov, ki jih uporabnik izvede, in odzivov sistema pri izvedbi naloge.

- Alternativni tokovi: Opis možnih odklonov ali alternativnih poti, ki jih uporabnik lahko izbere med izvajanjem scenarija.

- Izjemne situacije: Opis možnih napak ali izjem, ki se lahko pojavijo med izvajanjem scenarija, in način njihovega obravnavanja.

- Končni pogoji: Pogoj, v katerem se sistem nahaja po zaključku izvajanja primera uporabe.

- Povezani primeri uporabe: Sklic na druge povezane primere uporabe ali podprocese, ki so vključeni v ta scenarij.

Primeri uporabe so številčeni na način SX.Y, pri čemer S pomeni sklop, X je številka sklopa v predmetnem javnem naročilu (v tem dokumentu je X=3), Y pa je številka primera uporabe znotraj sklopa. Tako na primer S3.5 pomeni, da se primer uporabe nanaša na sklop 3 (t.j. sklop, na katerega se nanaša ta dokument) in ima v temu sklopu številko 5.

Opomba: v tem dokumenti ni nujno, da so sklopi zapisani v enakem vrstnem redu, kot so številčeni.

Podatkovni znanstveniki

Dostop in uporaba do analitičnih orodij

Oznaka

S3.1

Naslov

Dostop do analitičnih orodij

Opis

Kot podatkovni znanstvenik želim imeti dostop do orodij za analizo in obdelavo podatkov (npr. Python, R, knjižnice za strojno učenje in vizualizacijo), da lahko učinkovito izvajam svoje naloge.

Ključna uporabniška vloga

podatkovni znanstvenik

Predpogoji

- uporabnik mora biti prijavljen v sistem - uporabnik mora imeti ustrezna uporabniška pooblastila - uporabnik mora dodeljen dostop do aplikativnega vira, da ga lahko začne uporabljati

Osnovni tok

- uporabnik na seznamu virov, ki so mu na razpolago, izbere želen vir - po tem, ko sistem zažene informacijski vir (npr. virtualni računalnik), uporabnik v uporabniškem vmesniku lahko uporablja vir, kot da bi šlo za pravi (fizičen) računalnik - uporabnik lahko upravlja datoteke, vidi namizje, namešča aplikacije in knjižnice (po svojih pooblastilih) in ustvarja nove vsebine za potrebe podatkovne znanosti

Alternativni tokovi

Jih ni

Izjemne situacije

V izjemni situacijah se mora uporabnik obrniti na podporo

Končni pogoji

- uporabnik lahko uporablja informacijski vir (npr. virtualni računalnik), v uporabniškem vmesniku sistema, kot da bi šlo za pravi računalnik

Povezani primeri uporabe

Jih ni

Prilagojeno shranjevanje podatkov

Oznaka

S3.2

Naslov

Prilagojeno shranjevanje podatkov

Opis

Kot podatkovni znanstvenik želim imeti prilagojeno shranjevanje in upravljanje podatkov, da lahko učinkovito delam z velikimi količinami podatkov.

Ključna uporabniška vloga

podatkovni znanstvenik

Predpogoji

- uporabnik mora biti prijavljen v sistem - uporabnik mora imeti ustrezna uporabniška pooblastila - uporabnik mora dodeljen dostop do informacijskega vira, da ga lahko začne uporabljati - informacijski vir mora imeti odobren dostop do mesta za shranjevanje podatkov

Osnovni tok

- ko uporabnik začne uporabljati informacijski vir, ima v okviru tega vira dostop do mesta za shranjevanje podatkov, ki ga uporabnik vidi na primer kot povezan omrežni disk, ali pa lahko dostopa do sistema za shranjevanje preko novejših tehnologij, kot na primer S3 pomnilnik - način povezovanja in uporabe zunanjega pomnilniškega sistema je odvisen od izbire tehnologije pomnilnika

Alternativni tokovi

Če zunanji sistem ni na razpolago ali če iz drugih razlogov ni mogoče povezati informacijskega vira z zunanjim sistemom za shranjevanje, lahko administrator presodi dodelitev večje diskovne kapacitete, ki bo lastna informacijskemu viru (virtualni lokalni disk)

Izjemne situacije

V izjemni situacijah se mora uporabnik obrniti na podporo

Končni pogoji

- uporabnik lahko upravlja večje količine podatkov - če tehnologija shranjevanja podatkov na zunanji sistem to omogoča, je možno tudi sodelovanje večih uporabnikov, ki uporabljajo različne informacijske vire, pri obdelavi podatkov

Povezani primeri uporabe

S3.1

Interaktivno sodelovanje in deljenje vsebin

Oznaka

S3.3

Naslov

Interaktivno sodelovanje in deljenje vsebin

Opis

Kot podatkovni znanstvenik želim imeti možnost interaktivnega sodelovanja preko funkcionalnosti, kot so skupni zvezki, kanali, komentarji, nalaganje multimedijskih vsebin, označevanje drugih uporabnikov in tematik, deljenje datotek in upravljanje dostopov do virov.

Ključna uporabniška vloga

podatkovni znanstvenik

Predpogoji

- uporabnik mora biti prijavljen v sistem - uporabnik mora imeti ustrezna uporabniška pooblastila - uporabnik mora imeti dostop do funkcionalnosti za sodelovanje

Osnovni tok

Uporabnik ima po tem primeru uporabe na voljo več različnih funkcionalnosti in možnosti: - Skupni zvezki omogočajo soustvarjajo in urejajo zvezkov, ki sestojijo iz poljubnega števila nestrukturiranih oblikovanih tekstovnih in multimedijskih zapisov, ki so drugim članom zvezka vidni v realnem času - Kanali omogočajo razpravo o specifičnih temah, projektih ali nalogah, kar olajša komunikacijo in izmenjavo idej. Uporabnik lahko ustvarja svoje kanale ali sodeluje v kanalih drugih skrbnikov. (odvisno od njegovih uporabniških pooblastil) - Komentarji omogočajo uporabniku, da se odzove na specifične dele kode ali analize in s tem začne razpravo, v katero se lahko vključijo drugi uporabniki - Uporabnik lahko nalaga slike, videoposnetke in druge multimedijske vsebine, na primer za bogatejšo predstavitev podatkov in rezultatov - Uporabnik lahko v zvezkih in komentarjih označi druge člane ekipe ali specifične teme, kar olajša usklajevanje in sledenje pomembnim tematikam. - Enostavno deljenje datotek med člani ekipe omogoča hitro izmenjavo podatkov, rezultatov in drugih virov. - Uporabnik lahko nastavijo različne ravni dostopa do virov in zvezkov, kar zagotavlja varnost in nadzor nad občutljivimi podatki.

Alternativni tokovi

Znotraj sistema alternativnih tokov ni. V primeru nerazpoložljivosti funkcionalnosti v sistemu bi uporabniki lahko v omejenem obsegu uporabili druge sisteme za sodelovanje, kot na primer platformo MS Teams

Izjemne situacije

V izjemni situacijah se mora uporabnik obrniti na podporo

Končni pogoji

- uporabnik lahko preko različnih funkcionalnostih sodeluje z drugimi uporabniki

Povezani primeri uporabe

Jih ni

Administrator

Upravljanje uporabniških pravic in dostopov

Oznaka

S3.4

Naslov

Upravljanje uporabniških pravic in dostopov

Opis

Kot administrator želim imeti dostop do orodij za upravljanje uporabniških računov, vlog in dostopov do virov, da lahko zagotovim varno in nadzorovano uporabo informacijskega sistema.

Ključna uporabniška vloga

administrator

Predpogoji

- uporabnik mora biti prijavljen v sistem kot administrator - uporabnik mora imeti ustrezna pooblastila za upravljanje identitet - sistem mora biti povezan z identitetnim strežnikom (npr. Keycloak, LDAP)

Osnovni tok

- administrator dostopa do nadzorne plošče za upravljanje uporabnikov - izbere obstoječe uporabnike ali doda nove - določi vloge (npr. uporabnik, mentor, razvijalec) in dodeli pravice dostopa do virov - shrani spremembe in obvesti uporabnike o dodeljenih pravicah

Alternativni tokovi

- če integracija z identitetnim strežnikom ni na voljo, se uporabniški dostopi upravljajo lokalno znotraj sistema

Izjemne situacije

- v primeru napake pri dodeljevanju pravic se mora administrator obrniti na tehnično podporo ali preveriti sistemske dnevnike

Končni pogoji

- uporabniki imajo ustrezne pravice za dostop do virov v skladu z dodeljenimi vlogami

Povezani primeri uporabe

Jih ni

Upravljanje virov in konfiguracij

Oznaka

S3.5

Naslov

Upravljanje virov in konfiguracij

Opis

Kot administrator želim imeti možnost konfiguracije in nadzora nad razpoložljivimi računalniškimi viri (npr. CPU, RAM, GPU) ter konfiguracijo analitičnih okolij, da lahko optimiziram delovanje sistema in zagotovim ustrezne pogoje za delo uporabnikov.

Ključna uporabniška vloga

administrator

Predpogoji

- uporabnik mora biti prijavljen v sistem kot administrator - uporabnik mora imeti dostop do konfiguracijskih nastavitev in nadzornega vmesnika - sistem mora biti povezan z infrastrukturo za upravljanje virov (npr. Kubernetes)

Osnovni tok

- administrator dostopa do nadzornega vmesnika za upravljanje virov - pregleda trenutno porabo virov in razpoložljivost - konfigurira parametre za posamezne uporabnike ali skupine (npr. omejitve, prioritete) - shrani nastavitve in spremlja obremenitve sistema

Alternativni tokovi

- če sistem ne podpira dinamičnega dodeljevanja virov, se konfiguracije nastavijo ročno ob zagonu okolja

Izjemne situacije

- v primeru preobremenitve sistema mora administrator sprostiti vire ali začasno omejiti dostop

Končni pogoji

- sistem deluje stabilno in učinkovito, uporabniki imajo ustrezne vire za delo

Povezani primeri uporabe

S3.4

Upravljanje storitev in razširitev

Oznaka

S3.6

Naslov

Upravljanje storitev in razširitev

Opis

Kot administrator želim imeti možnost dodajanja, posodabljanja, konfiguriranja in odstranjevanja storitev ter razširitev (npr. Helm charti, API integracije), da lahko prilagodim funkcionalnosti sistema potrebam organizacije.

Ključna uporabniška vloga

administrator

Predpogoji

- uporabnik mora biti prijavljen v sistem kot administrator - uporabnik mora imeti dostop do kataloga storitev in konfiguracijskih datotek - sistem mora podpirati modularno dodajanje storitev

Osnovni tok

- administrator dostopa do kataloga storitev - izbere obstoječo storitev ali doda novo (npr. prek Helm charta ali Docker slike) - konfigurira parametre storitve (npr. ime, viri, dostopi) - aktivira storitev in preveri njeno delovanje

Alternativni tokovi

- če storitev ni združljiva s sistemom, se administrator odloči za alternativno rešitev ali ročno integracijo

Izjemne situacije

- v primeru napake pri zagonu storitve mora administrator preveriti konfiguracijo in sistemske dnevnike

Končni pogoji

- storitev je uspešno dodana in na voljo uporabnikom v katalogu

Povezani primeri uporabe

S3.4

Funkcionalne zahteve

To poglavje opredeljuje funkcionalne zahteve za sistem, ki bo omogočal celovit življenjski cikel podatkovno-analitičnega dela – od zbiranja in priprave podatkov, razvoja modelov in algoritmov, do njihove validacije, spremljanja in ponovne uporabe. Sistem mora zagotavljati varno, prilagodljivo in razširljivo okolje za delo različnih profilov uporabnikov, zlasti podatkovnih znanstvenikov in administratorjev.

Uporabniški dostop in upravljanje identitete

Sistem mora omogočati varno avtentikacijo in avtorizacijo uporabnikov prek zunanjih sistemov za upravljanje identitet, kot so na primer LDAP, OAuth, Keycloak ali IBM IAM. Uporabniki se morajo prijavljati z enotno identiteto, pri čemer sistem omogoča centralno upravljanje vlog in pravic. Uporabniku je treba omogočiti dodeljevanje računalniških virov – CPU, RAM, disk, GPU – glede na projekt. Tak pristop omogoča uravnoteženo porabo virov in nadzor nad varnostnimi vidiki dostopa.

Poleg tega mora sistem omogočati ustvarjanje, zagon, zaustavitev in brisanje analitičnih okolij z vnaprej definiranimi konfiguracijami virov (na primer RAM, CPU, image, …). To vključuje tudi možnost nastavitve kvot in nadzora porabe virov, z opozorili ob preseganju dodeljenih omejitev.

Upravljanje in shranjevanje podatkov

Sistem mora zagotavljati centraliziran, varen in prilagodljiv dostop do objektnega shranjevanja podatkov (na primer  S3, MinIO, IBM Cloud Object Storage, …) ter možnost ustvarjanja in upravljanja lokalnih podatkovnih skladišč z različnimi tipi dostopa (npr. javno, zasebno, projektno). Uporabnik mora imeti možnost izbire lokacije shranjevanja (lokalno, omrežno ali oblačno) glede na potrebe analize.

Lokalna skladišča morajo podpirati različne formate (na primer  CSV, Parquet, JSON, TXT, …) in omogočati definiranje shem podatkov (tipi stolpcev, obvezna polja). Ob shranjevanju mora sistem izvajati validacijo podatkov glede na definirano shemo. Uporabnik mora imeti možnost verzioniranja podatkov ter ogleda zgodovine sprememb, vključno z metapodatki o času, avtorju in namenu spremembe. Sistem mora omogočati dodajanje opisov, oznak in metapodatkov za lažje iskanje, filtriranje in razvrščanje podatkovnih virov.

Uporabniški vmesnik mora omogočati pregled vseh virov z možnostjo iskanja po imenu, oznakah, tipu formata ali projektu, ter deljenje podatkov z drugimi uporabniki ali skupinami z različnimi pravicami (na primer branje, urejanje, brisanje). Sistem mora beležiti revizijsko sled dostopov in omogočati vpogled v zgodovino uporabe podatkov. Skladišča morajo biti neposredno dostopna iz analitičnih okolij z možnostjo branja in pisanja podatkov, ob tem pa mora sistem omogočati konfiguracijo povezav med okolji in skladišči.

Interaktivno sodelovanje in deljenje vsebin

Sistem mora podpirati sodelovanje med uporabniki znotraj projektov in skupin. Uporabniki morajo imeti možnost deljenja projektov, okolij, skript in rezultatov analiz z različnimi pravicami (ogled, urejanje, zagon, komentiranje). Sistem mora omogočati sočasno urejanje vsebin (na primer skript, dokumentov, konfiguracij) z vidnostjo sprememb v realnem času ter možnostjo komentiranja posameznih delov vsebine.

Vsaka vsebina mora imeti jasno določeno zgodovino sprememb, z navedbo uporabnika, časa in vrste spremembe. Sistem mora omogočati obvestila o novih komentarjih, spremembah ali deljenjih, povezavo s komunikacijskimi orodji (na primer e-pošta, klepet) ter generiranje povezav za deljenje z možnostjo časovne omejitve ali gesla. Uporabniki morajo imeti možnost ustvarjanja skupin z drugimi uporabniki ter deljenja interaktivnih vizualizacij in poročil s komentarji in prilagoditvami prikaza.

Upravljanje kode, deljenje, sledenje, varnostno kopiranje in sodelovanje pri projektu z več uporabniki je lahko implementirano z Git integracijo.

Dostop do robustnih podatkovnih baz

Sistem mora omogočati konfiguracijo in varno upravljanje povezav do različnih podatkovnih baz (na primer PostgreSQL, MS SQL, Oracle, Snowflake, BigQuery). Omogočati mora širok nabor konektorjev do standardnih (proprietary) podatkovnih virov (npr. Oracle, MS SQL) kot odprto-kodnih (npr. PostgreSQL). Povezave morajo biti zaščitene z varnostnimi protokoli (TLS, varno shranjevanje poverilnic v trezorju) in upravljane glede na vloge uporabnikov. Uporabnik mora imeti možnost izvajanja poizvedb, predogleda vsebin in pisanja rezultatov analiz nazaj v baze, ob tem pa mora biti podprto asinhrono izvajanje poizvedb z obvestili o zaključku.

Sistem mora prikazovati strukturo podatkovne baze (tabele, pogledi, tipi podatkov), omogočati filtriranje in iskanje, ter zagotoviti stabilno delovanje tudi pri večjih naborih podatkov brez vpliva na odzivnost. Dostopi morajo biti beleženi, z navedbo uporabnika, časa in vrste izvedene operacije.

Priprava in upravljanje analitičnih okolij

Sistem mora omogočati ustvarjanje novih analitičnih okolij z izbiro osnovne slike (na primer Python, R, Spark) in konfiguracijo virov (CPU, RAM, disk). Uporabniki morajo imeti možnost izbire predpripravljenih predlog ali uvoza lastnih konfiguracij ter enostavno nameščanje knjižnic prek vmesnika (na primer pip, conda, apt). Sistem mora omogočati shranjevanje in ponovno uporabo seznamov nameščenih paketov, povezovanje okolij s projekti in varno shranjevanje dostopov do podatkovnih virov in API-jev.

Vsako okolje mora biti izolirano (na primer kontejnersko), z revizijo dostopov in beleženjem aktivnosti. Uporabnik mora imeti vpogled v porabo virov in zgodovino uporabe. Sistem mora omogočati opozorila ob preseganju kvot, samodejno ustavitev nedejavnih sej in shranjevanje konfiguracij okolij kot predlog za kasnejšo uporabo.

Sistem mora omogočati uvedbene in projektne komponente, pri čemer uvedbeni del zajema vzpostavitev okolja, konfiguracijo in integracijo, projektni del pa podporo za izvajanje podatkovnih projektov, sodelovanje med uporabniki ter uporabo analitičnih orodij.

Sistem mora omogočati razširitev z dodatnimi moduli, ki podpirajo generativne uporabniške vmesnike (UI) ter integracijo z lastnimi modeli umetne inteligence, vključno z velikimi jezikovnimi modeli (LLM).

To vključuje možnost:

- vgradnje generativnih komponent za interaktivno ustvarjanje vsebin, analizo podatkov ali avtomatizacijo nalog,

- AutoML, kot podporo avtomatiziranemu grajenju modelov,

- povezovanja z obstoječimi ali lastno razvitimi LLM prek API-jev ali kontejnerskih rešitev (koncept BYOM – Bring Your Own Model),

- konfiguracije dostopnih točk za modelne storitve z ustreznim upravljanjem varnosti, virov in dostopov,

- uporabe teh modulov znotraj projektnega dela sistema za podporo naprednim analitičnim scenarijem.

Izbira okolja iz kataloga konfiguracij

Uporabniški vmesnik mora prikazovati katalog vseh razpoložljivih konfiguracij okolij z metapodatki (opis, avtor, datum, uporabljene komponente). Uporabniki morajo imeti možnost filtriranja, iskanja in sortiranja po različnih merilih ter neposrednega zagona okolja iz izbrane konfiguracije. Pred zagonom mora sistem preveriti skladnost konfiguracije z razpoložljivimi viri in varnostnimi zahtevami. Konfiguracije morajo imeti verzijsko zgodovino, z možnostjo povrnitve na prejšnjo različico in jasno označenimi spremembami.

Dostop do dokumentacije za okolja

Sistem mora zagotavljati centraliziran dostop do tehnične in uporabniške dokumentacije za vsa razpoložljiva okolja. Dokumentacija mora biti strukturirana po temah (konfiguracija, povezave, primeri uporabe) in dostopna neposredno iz uporabniškega vmesnika sistema. Uporabniki morajo imeti možnost komentiranja, predlaganja izboljšav ter ocenjevanja uporabnosti vsebin. Dokumentacija mora biti povezana z okolji in konfiguracijami ter dostopna v angleščini in v slovenščini, če jo izdela izvajalec za naročnika.

Integracija knjižnic za vizualizacijo

Sistem mora omogočati uporabo uveljavljenih knjižnic za vizualizacijo podatkov (na primer matplotlib, seaborn, plotly, bokeh, ggplot2, altair, …), ki so prednameščene ali enostavno dostopne prek upravljalnikov paketov. Vizualizacije morajo biti interaktivne, dostopne znotraj beležnic in izvozljive v formate, kot so PNG, SVG, HTML. Sistem mora omogočati shranjevanje, deljenje in verzioniranje vizualizacij ter njihovo uporabo v različnih fazah analitičnega procesa.

Večnajemniški način (Multi-Tenant)

Sistem mora podpirati večnajemniški način delovanja, ki zagotavlja popolno izolacijo okolij, podatkov in konfiguracij med različnimi uporabniki ali organizacijami. Vsako okolje mora imeti ločene uporabniške podatke, varnostne nastavitve in omejitve dostopa do virov. Uporabnik lahko vidi in upravlja samo tiste vire, ki so mu izrecno dodeljeni. Vzdrževanje ali posodobitve posameznega okolja ne smejo vplivati na delovanje drugih.

Nefunkcionalne zahteve

Razpoložljivost in zanesljivost

Sistem mora biti zasnovan za delovanje v aktivno-pasivnem načinu na infrastrukturi, ki jo zagotavlja upravljavec naročnikovega informacijskega okolja (npr. NIJZ), in mora vključevati dva medsebojno povezana podatkovna centra.

Sistem mora dosegati najmanj 98 % razpoložljivost na letni ravni, kar pomeni največ 7 dni, 7 ur in 19 minut nerazpoložljivosti. Napake ali prekinitve delovanja se lahko pojavijo največ enkrat mesečno, pri čemer mora biti zagotovljena avtomatska obnova storitev po izpadu.

Sistem mora podpirati samodejno obnovitev po napaki (disaster recovery), izdelavo in upravljanje varnostnih kopij podatkov ter konfiguracij, ki omogočajo hitro povrnitev sistema v normalno delovanje.

Skalabilnost in zmogljivost

Sistem mora omogočati vertikalno in horizontalno skaliranje, tj. dodajanje virov obstoječim strežnikom (procesorji, pomnilnik) ali vključevanje dodatnih strežnikov za porazdelitev obremenitev. Dodajanje novih kapacitet ne sme povzročiti bistvene nerazpoložljivosti sistema.

Izvajalec mora naročniku predati tehnično dokumentacijo z navodili za usposobitev dodatnih kapacitet. Sistem mora izkoriščati distribuirano obremenjevanje virov, uravnoteževanje prometa (load balancing) ter prenašati le tiste podatke, ki so nujno potrebni za delo končnega uporabnika.

Uporabniški vmesnik mora biti odziven – strani se morajo naložiti v nekaj sekundah, dostop do podatkov pa mora biti v povprečju krajši od ene minute. Pričakovana odzivnost se nanaša na čas, potreben za obdelavo uporabniškega vnosa in vrnitev rezultatov: idealni odzivni čas je manjši od 1 sekunde za osnovne interakcije, manjši od 5 sekund za srednje zahtevne interakcije in manjši od 10 sekund za zahtevne interakcije, oziroma v najkrajšem možnem času glede na okoliščine na katere naročnik niti izvajalec nimata  neposrednega vpliva (na primer zmogljivost strojne opreme in omrežja). Pri zahtevnejših obdelavah mora sistem uporabnika obveščati o napredku in predvidenem času dokončanja naloge.

Sistem mora biti zasnovan modularno in razširljivo, tako da omogoča enostavno dodajanje novih funkcionalnosti, komponent ali storitev prek standardiziranih mehanizmov za upravljanje aplikacij in integracij. Sistem mora omogočati razširitev obstoječih zmogljivosti z vključevanjem dodatnih analitičnih orodij, storitev ali knjižnic, pri čemer se zagotovi združljivost z obstoječim okoljem.

Sistem mora podpirati skaliranje analitičnih okolij glede na potrebe uporabnikov ali projektov, bodisi z vzporednim zagonom več delovnih sej bodisi z dinamično prilagoditvijo razpoložljivih virov. Integracija z obstoječimi informacijskimi sistemi, procesi za stalno integracijo in dostavo programske opreme (CI/CD) ter oblačnimi ali lokalnimi storitvami mora biti izvedljiva prek odprtih vmesnikov (API-jev) ali drugih standardnih metod.

Modularna arhitektura mora omogočati postopno nadgradnjo sistema brez prekinitve delovanja in brez vpliva na obstoječe uporabnike. Vse razširitve ali posodobitve morajo biti izvedljive na način, ki ohranja stabilnost, varnost in združljivost s preostalimi komponentami sistema.

Varnost

Sistem mora zagotavljati visoko stopnjo informacijske varnosti na vseh ravneh delovanja. Podatki morajo biti šifrirani tako v mirovanju kot med prenosom (npr. TLS, AES-256). Avtentikacija in avtorizacija morata biti skladni s sodobnimi varnostnimi standardi (npr. OAuth2, OpenID Connect, LDAP).

Sistem mora podpirati upravljanje vlog in pravic, ločevanje odgovornosti med uporabniki ter revizijsko sledenje vseh aktivnosti, povezanih z dostopi in spremembami podatkov. Pri obdelavi občutljivih in osebnih podatkov mora biti omogočeno ločevanje okolij, tako da so posamezni podatkovni viri dostopni izključno pooblaščenim uporabnikom.

Sistem mora omogočati samodejno in ročno varnostno kopiranje okolij, vključno z vsemi pripadajočimi podatki, konfiguracijami in rezultati analiz. Administratorji morajo imeti možnost nastavitve urnikov, politik in lokacij varnostnega kopiranja (lokalno ali v oblak). Sistem mora podpirati celovito ali delno obnovo okolij, dostop do zgodovine kopij ter obvestila o uspešnosti izvedbe. Varnostno kopiranje celotnega sistema mora biti usklajeno s politiko varnostnega kopiranja naročnika in njegove infrastrukture.

Obdelava in varovanje osebnih podatkov

Naročnik bo v okviru uporabe sistema vzpostavil ustrezne organizacijske ukrepe za zmanjšanje tveganj pri obdelavi osebnih podatkov. Pri tem bo dolžnosti in odgovornosti za skladno obdelavo prenesel na skrbnike posameznih virov.

Ker bo izvajalec lahko nudil tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, bosta naročnik in izvajalec sklenila pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.

Izvajalec mora opisati vloge upravljavcev in obdelovalcev, vključno z ločevanjem odgovornosti in pravic dostopa, ter sledljivost dejavnosti uporabnikov sistema.

Rešitev mora biti skladna z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zlasti z Uredbo (EU) 2016/679 (GDPR), ZVOP-2 in relevantnimi področnimi predpisi.

Uporabniška izkušnja in prilagodljivost

Uporabniški vmesnik mora biti intuitiven, odziven in prilagodljiv različnim tipom uporabnikov. Omogočati mora večjezičnost (slovenščina ali angleščina) in možnost vizualne prilagoditve – logotip organizacije, barvna shema, predloge vmesnika.

Uporabniški vmesnik mora biti moderen in prijazen uporabniku ter izveden na način, da ga povprečen uporabnik sistema lahko hitro osvoji brez posebnega usposabljanja glede osnov uporabe sistema.

Grafična podoba in uporabniška izkušnje

Zahteve glede grafične podobe

Sistem mora biti spletna aplikacija, ki mora nativno delovati v splošno razširjenih brskalnikih Edge, Firefox in Chrome.

Celostna grafična podoba spletne aplikacije mora temeljiti na:

- Uredba o celostni grafični podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov državne uprave, še posebej Priloga 8 te Uredbe;

- Enotnih standardih spletnih mest državne uprave, ki so objavljeni na povezavi https://nio.gov.si/products/enotni%2Bstandardi%2Bspletnih%2Bmest%2Bdrzavne%2Buprave

Izvajalec mora v celoti upoštevati določila Priloge 8 Uredbe o celostni grafični podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov državne uprave, razen:

- določil, ki se nanašajo na mobilnike, ker je izvedba sistema zahtevana samo za uporabo na namiznih računalnikih in prenosnikih;

možnosti preklapljanja med jeziki, ker je izvedba sistema zahtevana samo v slovenskem jeziku;

Za prikaz sistema na ekranih mora biti implementiran odziven spletni design (responsive design). Predpisane ločljvosti so v razponu od 1366x768 do 3840x2160 (4K). V tem razponu sta, poleg že navedenih, še posebej pomembni še ločljivosti 1920x1080 (Full HD) in 2560x1440 (QHD).

- Implementirana mora biti podpora zaslonskim razmerjem 4:3, 16:9 in 16:10.

Priporočene prelomne točke so:

- Majhne: 1366px in manj

- Srednje: 1367px do 1920px

- Velike: 1921px do 2560px

- Zelo velike: 2561px in več (do 4K)

Postavitev elementov uporabniškega vmesnika mora biti fluidna (ang. responsive design), da se lahko prilagodi različnim velikostim zaslonov.

Postavitev slik in medijev se mora prilagajati velikosti zaslona. Slike na smejo presegati vsebin, se ne smejo razširiti preko mej širine kanvasa in ne smejo prekrivati drugih elementov.

Pri izvedbi celostne grafične podobe je treba izhajati iz priporočil Enotnega standarda mest državne uprave, ki med drugim vsebuje tudi osnovne CSS datoteke. Izvajalec lahko natančneje definira elemente, ki niso predpisani v navedenem naboru CSS datotek, pri čemer mora slediti celostni grafični podobi. Pri tem je dovoljena smiselna uporaba priporočil v svetu najbolj razširjenih ogrodij komponent spletnih aplikacij, prvenstveno še posebej obstoječa portala eUprava in SPOT ter ogrodje Bootstrap. Dopustno je tudi zgledovanje po smernicah Material Design verzije 2.

Predpisana je pisava Republika v1.2, ki je dostopna v gradivih Enotnih standardov spletnih mest državne uprave.

Predpisana je standardnega nabora uporaba ikon, in elementov, ki so razpoložljive v gradivih Enotnih standardov spletnih mest državne uprave. Uporaba drugih ikon in elementov je dovoljena, če med standardnim naborom ni primerne ikone. Če se uporablja druge ikone, morajo te biti skladne s siceršnjim oblikovanjem in splošnim izgledom sistema.

Oblikovna zasnova uporabniškega vmesnika (Barvna shema)

Naročnik je na podlagi Uredba o celostni grafični podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov državne uprave ter obstoječih spletnih aplikacij, ki se uporabljajo pri naročniku in širše v javni upravi, ter z upoštevanjem smernic WCAG, pripravil dve različici barvne sheme. Naročnik želi, da končne aplikacije upoštevajo eno od navedenih barvnih shem. Prva različica barvne sheme temelji na nekoliko šibkejšem kontrastu, ki je po WCAG smernicah primernejša za aplikacije, ki imajo redkejšo postavitev elementov na uporabniškem vmesniku. Druga različica pa ima nekoliko močnejši kontrast in je v skladu z WCAG smernicami namenjena uporabniškim vmesnikom z močnejšo postavitvijo elementov.

Tipografija

Predpisana pisava je Republika verzija 1.2. Pisava je dostopna na portalu NIO, na povezavi https://nio.gov.si/api/files/4045b3e8-63da-4113-9023-17e51bd47890/file?download=true.

Dovoljena je uporaba alternativne pisave, ki je podobna pisavi Republika, če v osnovni aplikaciji ni mogoča uporaba pisave Republika oziroma bi uporaba pisave Republika za izvajalca pomenila nesorazmeren obseg dela.

Pisava mora v vsakem primeru biti neserifna in odražati moderen design s čistim oblikovanjem. Primerne alternative, vendar ne samo navedene, so:

- Roboto

- Segoe UI

- Montserrat

- Poppins

- Lato

- druge pisave, ki so podobne navedenim

Uporabniški tok podatkovnega znanstvenika

- Slika 1 prikazuje uporabniški tok za podatkovnega znanstvenika, ki se želi po prijavi v sistem hitro poslužiti želenega vira. Uporabnik najprej vidi katalog vseh virov in storitev, iz katerega lahko dostopa, da vir izbere in zažene. To mu omogoči uporabo vira, ki ga uporablja, dokler želi. Ko konča delo, lahko zaustavi vir in se vrne na prikaz kataloga storitev.

Slika 1: Uporabniški tok »Izbor in zagon informacijskega vira«, namenjen uporabniški vlogi »Podatkovni znanstvenik«.

Priprava in dodelitev novega informacijskega vira

Slika 2 prikazuje uporabniški tok za podatkovnega analitika, ki želi pripraviti nov vir oz. novo storitev za podatkovne znanstvenike. Uporabnik najprej vidi katalog vseh virov in storitev, vključno s predlogami storitev, med katerimi izbere želeno in jo začne konfigurirati. V konfiguraciji ima različne možnosti, prikazane so tri (zmogljivost, omrežje in shranjevanje podatkov), lahko pa bi jih bilo še več. Ko je zadovoljen s konfiguracijo, shrani nastavitve, s čimer je vir pripravljen za uporabo. Na koncu ga podatkovni analitik lahko deli z drugimi uporabniki ali skupinami.

Slika 2: Uporabniški tok "Dodelitev novega informacijskega vira".

Dodajanje nove storitve ali razširitve v katalog storitev

Slika 20 prikazuje uporabniški tok za podatkovnega analitika, ki želi izdelati novo predlogo storitve. Uporabnik najprej vidi katalog vseh virov in storitev, iz katerega začne postopek dodajanja nove storitve. To stori preko konfiguratorja, ki mu omogoča na primer, da novo storitev uvozi kot specifikacijo (npr. YAML ali JSON datoteka), jo uvozi iz zunaj dostopnega vira, ali pa ročno definira novo storitev. Ob potrditvi sistem preveri kompatibilnost storitve in če je preverba pozitivna, sistem doda novo storitev v katalog. Sledi še testiranje konfiguracije in implementacije storitve, da postane na voljo uporabnikom.

Slika 3: Uporabniški tok "Dodajanje nove storitve ali razširitve v katalog storitev".

Vzdrževanje in podpora

Sistem mora omogočati enostavno posodabljanje komponent brez prekinitve delovanja. Posodobitve morajo biti izvedene tako, da ne povzročijo izgube podatkov ali sprememb konfiguracij.

Izvajalec mora zagotoviti ažurno tehnično in uporabniško dokumentacijo, vključno z navodili za administratorje in uporabnike.

Izvajalec mora zagotoviti tehnično podporo v skladu z dogovorjenimi SLA pogoji, ki vključujejo odzivne čase, kontaktno točko in postopke eskalacije.

Skladnost in interoperabilnost

Sitem mora biti popolnoma skladen z veljavno zakonodajo, zlasti na področjih varstva osebnih podatkov, kibernetske varnosti, dostopnosti in upravljanja javnih informacij.

Sistem mora omogočati izvoz in uvoz podatkov v standardnih formatih (npr. CSV, JSON, XML) ter povezovanje z zunanjimi API-ji in orodji (REST, Git, S3, Watson API).

Interoperabilnost mora temeljiti na odprtih standardih in dokumentiranih vmesnikih, kar omogoča povezovanje z obstoječo infrastrukturo naročnika in drugimi javnimi informacijskimi sistemi.

Izvedbene zahteve

Umestitev sistema v obstoječo IT infrastrukturo

Predpis IT infrastrukure

Sistem bo vzpostavljen v IT infrastrukturi, ki jo za naročnika upravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Naročnik in upravljavec bosta zagotovila potrebne vire za vzpostavitev testnega in produkcijskega okolja, omrežne nastavitve, oddaljene dostope, administratorske dostope in druge infrastrukturne vire, ki jih potrebuje izvajalec za izvedbo predmeta javnega naročila po tem dokumentu.

Sistem mora delovati v načinu spletne aplikacije, tako, da uporabniku za uporabo sistema in njenih informacijskih virov ni potrebno nameščati drugih aplikacij.

Splošne zahteve in informacije na področju razpoložljivosti

Produkcijsko okolje sistema mora omogočati delovanje v načinu razpoložljivosti active-pasive.

Naročnik in upravljavec bosta zagotovila redundančno infrastrukturo, ki se bo nahajala v dveh geografsko ločenih podatkovnih centrih (oba na območju Republike Slovenije). Podatkovna centra sta medsebojno nenehno povezana z namenskimi (dark fiber) in redundančnimi povezavami. Na obeh lokacijah je zagotovljena redundančna oprema na nivojih:

omrežja,

diskovnih sistemov za hrambo podatkov;

strežniški grozdi za vse potrebne vrste sistemov;

Naročnik, izvajalec in upravljavec bodo v prvi fazi implementacije (PZI), upoštevajoč vrsto sistemskega okolja, v katerem deluje ponujena rešitev (npr. na virtualnih strežnikih, na platformah, kot so OpenShift ali Kubernetes itd.) sprejela dogovorili namestitev in konfiguracijo sistema, upoštevajoč obe razpoložljivi lokaciji.

Za testno okolje so predvidene kapacitete samo na primarni lokaciji. Izjema so podatki, shranjeni na diskovne sisteme, ki se bodo replicirala med obema lokacijama za vsa okolja.

Sistem mora delovati na tako konfigurirani opremi.

Aktivni imenik in upravljanje uporabnikov

Sistem mora omogočati administratorjem, da upravljajo uporabniške račune, uporabniške skupine (vloge) in poverilnice.

do sistema lahko dostopajo samo uporabniki, ki so v naročnikovemu obstoječemu aktivnemu imeniku in imajo tam nastavitev, ki jim omogoča dostop do platforme;

uporaba protokola LDAP z neposredno povezavo na naročnikov aktivni imenik (dovoljeni so tudi drugi protokoli, ki jih podpira Active Directory), dovoljena pa je tudi uporaba namenske avtentikacijske storitve, kot je na primer Keycloak, pod pogojem, da je storitev povezana z naročnikovim aktivnim imenikom ali varnostne sheme naročnika;

sistem mora spremljati aktivnosti uporabnikov in zgodovine sprememb;

sistem mora omogočati dodeljevanje posameznih poverilnic za uporabo funkcionalnosti sistema, dostop do kataloga storitev in virov;

Sistem mora omogočati preverjanje uporabnikov, na podlagi uporabniškega imena in gesla, v aktivnem imeniku (Microsoft Active Directory), ki ga uporablja naročnika in katerega skrbnik in upravljavec je Ministrstvo za digitalno preobrazbo. Sistem mora omogočati avtentikacijo z varnostnimi žetoni (token based authentication) po OpenID Connect, OAuth 2.0 ali SAML.

Naročnik bo zagotovil sodelovanje skrbnikov omenjenega aktivnega imenika. Več podrobnosti glede tega aktivnega imenika naročnik ne razkriva v javno dostopni dokumentaciji, iz varnostnih razlogov.

Vključitev v nadzorni sistem upravljavca IT infrastrukture

Izvajalec mora zagotoviti, da se dnevniki in revizijska sled sistema posreduje tudi v revizijsko sled in vozlišča overjanja ATNA (vzpostavljen je centralni ATNA, ki je namenjen vsem aplikacijam; njegova uporaba je obvezna), kar je v domeni NIJZ.

Monitoring in obveščanje

Sistem mora omogočati nadzor nad delovanjem vseh komponent, vključno z infrastrukturo, aplikativnimi storitvami in uporabniškimi sejami. Podprta mora biti integracija npr. prek orodji za nadzor in vizualizacijo, kot sta Prometheus in Grafana ali ekvivalent.

Administratorji morajo imeti možnost nastavitve opozoril in obvestil ob napakah, izpadih ali preseganju porabe virov.

Sistem mora zagotavljati centralizirano logiranje ter možnost integracije z obstoječimi SIEM rešitvami, kar omogoča učinkovito spremljanje varnostnih dogodkov in analizo incidentov.

Obnavljanje in okrevanje sistema v primeru okvar

Izvajalec mora naročniku zagotoviti dokumentacijo za varnostno kopiranje, obnovo in okrevanje sistema.

Izvajalec mora predstavnike naročnika in predstavnike upravljavca naročnikove IT infrastrukturi, ki jih bo določil naročnik:

usposobiti za izvajanje varnostnega kopiranja sistema;

usposobiti za obnavljanje in okrevanje sistema, pri čemer mora še posebej z predstavniki naročnika in upravljavca uskladiti, dogovoriti in dokumentirati medsebojne obveznosti in pristojnosti v zvezi s postopki obnavljanja in okrevanja;

Izvajalec mora že v fazi PZI naročniku in upravljavcu predlagati postopke za samodejno obnavljanje sistema, ki jih podpira sistem, ki je predmet ponudbe.

Informacije o platformah za kontejnersko orkestracijo

Naročnik informira ponudnike, da že razpolaga s platformo za kontejnersko orkestracijo Red Hat OpenShift, ki jo lahko izbrani ponudnik uporabi, če je ponujena rešitev podprta na tej platformi. Naročnik ne razpolaga z drugimi platformami za kontejnersko orkestracijo, kot je na primer Kubernetes, zato mora v teh primerih ponudnik v svojo ponudbo vključiti storitev namestitve in konfiguracije potrebne platforme.

Varnost in skladnost

Tehnični ukrepi varovanja podatkov v kontekstih spletne aplikacije in API-jev

Zahtevana je striktna uporaba varnega protokola HTTPS v vseh okoljih. Za komunikacijo med zalednim delom in vsemi komponentami prednjega dela je zahtevana uporaba TLS v1.3. Za komunikacijo med zalednim delom in drugimi storitvami (skupni gradniki in horizontalne funkcije) je obvezna uporaba najvarnejše opcije, ki jo podpira posamezna storitev.

V komunikaciji med zalednim in prednjim delom sistema mora biti nastavljena striktna preusmeritev zahtev s protokola HTTP na protokol HTTPS.

Implementirane morajo biti zaščite pred vstavljanjem SQL poizvedb, CORS, CSRF in XSS.

Implementirana mora možnost nastavitve politik onemogočanja prijave v primeru večih neuspešnih zaporednih prijav v določenem časovnem obdobju.

Politika varne razvojne metode: Varnost naj bo vgrajena v celoten življenjski cikel razvoja programske opreme na osnovi industrijskih standardov in najboljših praks. Ta načela vključujejo varnost že v začetni fazi, zmanjšanje izpostavljenosti varnostnih incidentov in varno obvladovanje napak.

Prebojno testiranje (penetration testing)

Izvajalec mora pred produkcijo ter najmanj enkrat na dve leti po pričetku delovanja izvesti preventivno prebojno testiranje vseh implementiranih komponent sistema. Izvajalec mora k vsaki pomembnejši novi verziji priložiti dokazila o uspešno opravljenem prebojnem testiranju verzije, ki naj bi bila nameščena v produkcijo okolje.

Sistemi naj bodo pred namestitvijo v produkcijsko okolje podvrženi ocenam ranljivosti. Noben sistem, ki je prisoten v produkcijskem okolju, ne sme predstavljati nesprejemljivega tveganja za naročnika, upravljavca, končne uporabnike in osebe, katerih podatke upravlja in/ali obdeluje zaledni sistem.

Izvajalec se zavezuje k varovanju informacij, z ustreznim ravnanjem v vseh fazah implementacije in v obdobju vzdrževanja.

Izvajalec mora v sistem implementirati mehanizme in ukrepe, ki znižujejo tveganja na področju informacijske varnosti, kibernetske varnosti in varovanja osebnih podatkov na nivo, ki je za naročnika sprejemljiv.

Na področju zagotavljanja kibernetske varnosti bo izvajalec predložil dokazilo o uspešno izvedenih prebojnih testih in varnostnih pregledih, ki bo zajemal vse programske komponente sistema po naslednji metodologiji:

- CWE Top 25 (po najnovejšem letniku),

- OWASP Top 10 (po najnovejšem letniku).

Varnostni pregled

Varnostni pregled lahko, poleg navedenih, vključuje tudi druge metodologije, kot npr. OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology) in druge standarde, dobre prakse in metodologije s tega področja, kot npr. ISO/IEC 27002 ali PTEST.

Izvajalec bo izvedbo varnostnega pregleda naročil pri neodvisnem zunanjemu izvajalcu, katerega lastniki, nadzorniki, zakoniti zastopniki in vsi posamezni izvajalci pregleda niso v neposredni ali posredni povezavi z izvajalcem, kot to določa 3. točka 91. člena ZJN-3 in ki najmanj 12 mesecev pred začetkom varnostnega pregleda niso bili v neposrednem poslovnem razmerju, v času pregleda pa niso v nobenem drugem poslovnem razmerju. Nadalje mora izvajalec varnostnega pregleda izkazati svojo strokovno usposobljenost s certifikati, kot npr. CEH, OSCP, eWPT.

Naročnik mora izbiro zunanjega izvajalca predhodno potrditi. Izbiro lahko tudi zavrne in ima možnost zahtevati drugega zunanjega izvajalca. Vse stroške varnostnega pregleda in s tem povezanih aktivnosti nosi izvajalec in iz tega naslova za naročnika ne smejo nastati nobeni dodatni stroški.

Izvajalec bo zunanjemu izvajalcu pripravil vsebinski opis predvidenih načinov uporabe sistema in zagotovil, da zunanji izvajalec razpolaga z vsemi vsebinskimi informacijami, ki so potrebne za celovito in kvalitetno izvedbo varnostnega pregleda.

Varnostni pregled bo izveden na testnem okolju, po tem ko bo potrjena uporabniška sprejetost in bo sistem pripravljen na prenos v produkcijsko okolje.

Zunanji izvajalec, ki izvede varnostni pregled izvajalčeve rešitve, mora pripraviti podrobno tehnično poročilo, ki zajema ugotovitve, klasificirane po stopnji kritičnosti, in priporočila za sanacijo pomanjkljivosti. Izvajalec ni dolžan deliti podrobnega tehničnega poročila z naročnikom.

Zunanji izvajalec mora pripraviti tudi vodstveni povzetek poročila (executive summary), ki bo med drugim zajemalo pregleden povzetek varnostnega pregleda za netehnične osebe s popisom števila zaznanih pomanjkljivosti, klasificiranih po stopnji kritičnosti. Izvajalec mora vodstveni povzetek poročila deliti z naročnikom.

Izvajalec je dolžan po prejemu podrobnega tehničnega poročila izvesti sanacijo zaznanih pomanjkljivosti skladno s priporočili. V primeru, da se izvajalec odloči načrtno ne sanirati ene ali več zaznanih pomanjkljivosti, mora za vsako izmed takšnih nesaniranih pomanjkljivosti podati pisno argumentacijo naročniku, zakaj pomanjkljivosti ne bo saniral, in pisno sprejeti tveganje oz. odgovornost za vse posledice, ki bi lahko izhajale iz take odločitve. Odločitev je dolžan sporočiti tudi zunanjemu izvajalcu, da je ta seznanjen o neodpravljeni pomanjkljivosti.

Po zaključku sanacije zaznanih pomanjkljivosti mora zunanji izvajalec izvesti verifikacijo sanacije. V primeru, da vse v varnostnem pregledu zaznane pomanjkljivosti niso bile bodisi odpravljene bodisi načrtno nesanirane (s pisno argumentacijo o sprejemu tveganja oz. odgovornosti), mora izvajalec ponavljati sanacijo pomanjkljivosti, dokler verifikacija ni uspešno zaključena.

Ob vsaki verifikaciji je zunanji izvajalec dolžan pripraviti podrobno verifikacijsko poročilo za izvajalca in vodstveni povzetek verifikacijskega poročila, ki ga izvajalec vsakič deli z naročnikom.

Uspešno zaključena verifikacija je potreben predpogoj za prenos v produkcijsko okolje.

Revizijska sled in aplikacijski dnevniki

Izvajalec bo zagotovil, da bo sistem generiral ustrezno revizijsko sled in aplikacijske dnevnike, ki morajo biti skladni:

- z zahtevami GDPR in ZVOP-2;

- s priporočili Priročnika kibernetske varnosti, ki ga je objavil URSIV na spletni povezavi https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/URSIV/Datoteke/Prirocnik-kibernetske-varnosti.pdf

Revizijska sled mora zagotavljati forenzično nedotakljivost. Sistem mora omogočati izvajanje "snapshot" kopij revizijske sledi.

Izvajalec mora zagotoviti, da se revizijska sled posreduje tudi v revizijsko sled in vozlišča overjanja ATNA (vzpostavljen je centralni ATNA, ki je namenjen vsem aplikacijam; njegova uporaba je obvezna), ki ga upravlja NIJZ.

Naročnik bo v fazi implementacije definiral nad katerimi deli sistema mora biti vključeno vodenje revizijske sledi.

Revizijska sled v sistemu mora biti implementirana tako, da se v revizijsko sled zapisujejo tudi poizvedbe, ki so jih izvajali privilegirani uporabniki mimo zalednega sistema (na primer s povezavo na podatkovno bazo z namenskimi orodji za delo s podatkovno bazo) ali katerikoli drugi sistemi. Revizijska sled na nivoju podatkovne baze mora v primerih, ko na zahtevo končnega uporabnika poizvedbo izvaja zaledni ali katerikoli vmesni del evidentirati, kateri sistem je v imenu katerega končnega uporabnika dostopal do podatkov.

Skladno z 22. členom ZVOP-2 mora zaledni sistem voditi dnevnik obdelav osebnih podatkov, pri čemer naj se ob upoštevanju ocene učinka določijo morebitne dodatne vsebine vodenja.

Zahteve glede projekta implementacije sistema

Naročnik bo zagotovil projektnega vodjo (oziroma projektno pisarno s projektnim vodjem), ki bo v imenu naročnika koordiniral in vodil projekt.

Izvajalec bo vodjo implementacije, ki bo sodeloval z naročnikovim vodjo projekta in koordiniral celotno projektno skupino na strani izvajalca. Vodja implementacije mora z naročnikovim vodjo projekta načrtovati in usklajevati projektne aktivnosti ter naročnikovemu vodji projekta redno poročati o stanju izvedbe ter o zaznanih tveganjih in grožnjah na uspešnost projekta.

Vodenje projekta bo potekalo ob smiselnem upoštevanju metodologije iz dokumenta »Metodologija vodenja projektov v državni upravi – projekti informacijske tehnologije« (https://nio.gov.si/nio/asset/metodologija+vodenja+projektov+v+drzavni+upravi+projekti+informacijske+tehnologije-713).

Naročnik zahteva, da je komunikacija z izvajalčevim vodstvom projekta v slovenskem jeziku. Vsa dokumentacija, ki jo bo naročniku predal izvajalec, mora biti v slovenskem jeziku.

Naročnik zahteva testo sodelovanje ključnih deležnikov in uporabnikov skozi celotni proces implementacije rešitve od priprave PZI do produkcije.

V fazi projektiranja izvedbe (PZI) mora izvajalec v sodelovanju z naročnikom preveriti vse uporabniške potrebe in sistem temu ustrezno prilagoditi. Po implementaciji mora izvajalec omogočiti nadaljnje prilagoditve sistema v okviru upravljanja sprememb med vzdrževalno fazo.

Roki izvedbe posameznih faz so naslednji:

| Faza 1: Projekt za izvedbo: Rok za predajo končnega PZI in potrditev PZI s strani naročnika je 30 dni po podpisu pogodbe | 30 dni po podpisu pogodbe |
| --- | --- |
| Faza 2: Izvedba | 31.05.2026 |
| Faza 3: Izvedba pilota | 10.06.2026 |
| Faza 4: Uporabniško testiranje in usposabljanje uporabnikov: Faza uporabniškega testiranja in usposabljanja mora biti zaključena v enem mesecu od potrditve zaključka faze implementacije (Faza 2: izvedba) oziroma najkasneje do: | 30.06.2026 |
| Faza 5: Zagon sistema in zaključek implementacije | 30.06.2026 |

Faza 1: Projekt za izvedbo

Izvajalec mora takoj po podpisu pogodbe pristopiti k pripravi Projekta za izvedbo (PZI). V PZI bo izvajalec opredelil način izvedbe vseh naročnikovih zahtev. Podlaga za izdelavo PZI so zahteve, ki so navedene v tem dokumentu.

Izvajalec je dolžan v tej projektni fazi:

definirati in z naročnikom uskladiti najprimernejši način namestitve sistema;

upoštevati obstoječe funkcionalnosti v svoji aplikaciji ter stremeti k minimalnim prilagoditvam sistema, pri čemer pa ne sme priti do poslabšanja funkcionalnosti;

definirati in z naročnikom uskladiti vse module, knjižnice, prednastavitve in druge komponente sistema, ki jih bodo potrebovali in lahko začeli takoj uporabljati uporabniki;

Faza 1: Projekt za izvedbo (PZI) se šteje za uspešno zaključeno in predano, ko naročnik pisno potrdi prejem in ustreznost PZI dokumentacije. Pogoj za potrditev Faze 1 je predaja s strani naročnika potrjenih vsebin PZI:

Poročilo o izvedbi faze projekta za izvedbo (PZI)

OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU in DOKUMENTU

  - Podatki o dokumentu

  - Podatki o projektu

  - Proces potrjevanja

  - Kratice in okrajšave

ARHITEKTURNI OKVIR, VIZIJA in CILJI (Uvod)

  - Obseg, cilji in KPI-ji

  - Arhitekturni okvir

  - Arhitekturni principi

  - Skladnost s standardi, priporočili in zakonodajo

PRIMERI UPORABE IN FUNKCIONALNOSTI

  - Model primerov uporabe

  - Opisi primerov uporabe

  - Funkcionalnosti rešitve

  - Matrika Primeri uporabe – Funkcionalnosti

  - Načrt uporabniškega vmesnika

  - Prikaz uporabniške izkušnje

INFORMACIJSKA (PODATKOVNA) ARHITEKTURA

  - Logični podatkovni modeli

APLIKACIJSKA ARHITEKTURA

  - Aplikacijska arhitektura

  - Funkcionalni gradniki in moduli

  - Matrika (Funkcionalni moduli – Funkcionalnosti)

  - Uporabniške vloge

  - Integracije z zunanjimi sistemi in storitvami

  - Platforme, uporabljene tehnologije

  - Izvedbena specifikacija začetne konfiguracije sistema

  - Izvedbena specifikacija nastavljenih komponent, razširitev in vtičnikov

  - Izvedbena specifikacija konfiguracij pred-pripravljenih informacijskih virov

TEHNOLOŠKA ARHITEKTURA (Tehnične specifikacije za pripravo razvojnega, testnega in produkcijskega okolja)

  - Infrastruktura

  - Načrt komunikacijske infrastrukture

  - Varnostna arhitektura

  - Tehnološki standardi in skladnost

  - Načrt namestitve sistema

NAČRT IZVEDBE

  - Časovni načrt in faze projekta z delovnimi paketi

  - Projektna organizacija in kadri

  - Vključenost končnih uporabnikov v oblikovanje rešitve

  - Kontrola kakovosti in poročanje

  - Upravljanje tveganj

  - Razvojni cikel

  - Prevzem projekta

UPRAVLJANJE ARHITEKTURE, ZAHTEV IN SPREMEMB

  - Upravljanje arhitekture

  - Postopek obravnave sprememb

MIGRACIJA IN PREHOD V PRODUKCIJO

  - Načrt migracije podatkov

  - Prehodne aktivnosti

  - Usposabljanje uporabnikov

NADZOR, TESTIRANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

  - Načrt testiranja in validacije

  - Testni scenariji in primeri

KONTINUITETA IN PODPORA PO IZVEDBI

  - Načrt vzdrževanja in podpore po izvedbi

  - Načrt neprekinjenega delovanja

PRILOGE IN POTRDITVE

Izvajalec mora v PZI načrtovati delovne pakete, tako, da za vsak delovni paket natančno predvidi potreben čas za izvedbo, konkretne cilje delovnega paketa (delne dobave) ter angažma vseh deležnikov, tako na strani izvajalca, kot naročnika, ki so potrebni za izvedbo delovnega. Izvajalec lahko izvaja več delovnih paketov hkrati, pri čemer mora za vsak delovni paket zagotoviti zadostno število kadrov, potrebnih za izvedbo paketov. V terminski plan izvedbe vsakega delovnega paketa mora izvajalec predvideti tudi preverjanje kvalitete in podajanje zagotovil naročniku, da bo delovni paket izveden v skladu z zahtevami in PZI, kar za naročnika predstavlja močno zagotovilo, da bo izvedbena faza potekala uspešno in z obvladovanimi tveganji.

Vsak delovni paket mora vključevati:

Definicijo kriterijev sprejemljivosti paketa: Jasno definirani in dogovorjeni kriteriji, pod katerimi bo naročnik lahko potrdil, da je delovni paket izveden v skladu z zahtevami in potrdil delovni paket kot končan.

Testiranje funkcionalnosti: Delovni paketi, ki vključujejo funkcionalnosti za končne uporabnike in koristnike API-jev, morajo vsebovati testiranje funkcionalnosti.

- Testne scenarije mora pripraviti izvajalec v PZI in v njih jasno navesti, katere naročnikove zahteve in kriterije sprejemljivosti bodo preverjane s posameznim testom.

Faza 2: Izvedba implementacije

Izvajalec mora v izvedbeni fazi vzpostaviti sistem v skladu s temi zahtevami in določili PZI.

Izvajalec mora v izvedbeni fazi izvajati delovne pakete in izpolnjevati konkretne cilje delovnega paketa. Izvajalec lahko izvaja več delovnih paketov hkrati, pri čemer mora za vsak delovni paket zagotoviti zadostno število kadrov, potrebnih za izvedbo paketov.

Izvajalec mora tekom faze izvedbe predvideti tudi:

Testiranje enot: Izvajalec mora preko testov enot (unit testing) demonstrirati, da vsebina delovnega paketa deluje pravilno in v skladu z zahtevami. Testi enot so lahko avtomatizirani, ročni ali kombinacija obojega. Izvajalec lahko pri testiranju enot uporablja različna orodja, na primer orodja za avtomatsko testiranje sistema, orodja za preizkušanje API-jev, kot je na primer Postman.

Testiranje funkcionalnosti: Delovni paketi, ki vključujejo funkcionalnosti za končne uporabnike in koristnike API-jev, morajo zagotoviti izvedbo testiranja funkcionalnosti.

Potrditev delovnega paketa: Izvajalec mora naročniku predstaviti rezultate implementacije vsakega delovnega paketa, še posebej dokazila o uspešno opravljenih testiranjih, doseganju kriterijev sprejemljivosti ter morebitnih odstopanjih in tveganjih, ki so se razkrila tekom izvajanja delovnega paketa.

Dokumentacija: Izvajalec mora sproti dopolnjevati uporabniško in tehnično dokumentacijo z vsebinami, ki so nastale v delovnem paketu.

Testne scenarije mora izvajalec dopolniti in podrobno opisati ter v njih jasno navesti, katere naročnikove zahteve in kriterije sprejemljivosti so preverjene s posameznim testom. Naročnik testne scenarije potrjuje.

Faza 2: Izvedba se šteje za uspešno zaključeno in predano, ko izvajalec naročniku preda dokazila o izvedbi in uspešno prestanem testiranju vseh zahtevanih funkcionalnosti ter dokumentacijo, v skladu z zahtevami in določili dokumentacije PZI. Pogoj za potrditev Faze 2 je predaja s strani naročnika potrjenih izdelkov:

Poročilo o izvedbi faze implementacije

Zapisniki o testiranju enot

Zapisniki o testiranju integracij

Osnutki dokumentacije za uporabnike

Osnutki tehnične dokumentacije

Izjava o skladnosti implementirane rešitve s PZI

Faza 3: Izvedba pilota - Poročilo o stanju poslovanja JZZ

Faza za izvedbo pilota je namenjena prikazu delovanja sistema za realni primer z realnimi podatki. Podatke in morebitne druge potrebne informacije bo zagotovil naročnik. Podrobnosti glede okolja postavitve za pilot bodo dogovorjene v začetku faze. Izvedba pilota mora vključevati najmanj naslednje aktivnosti in rezultate:

Priprava standardne slike z vsemi potrebnimi komponentami, programi in knjižnicami

Kreiranje uporabniških vlog in pravic

Konfiguracije okolja

Izvedba pilota na konkretnem primeru (finančno poslovanje JZZ) pri čemer bo naročnik zagotovil testne podatke oz. dostope do testnih podatkov.

Demo predstavitev uporabe rešitve naročniku na izbranem okolju in primeru.

Pogoj za potrditev Faze 3 je predaja s strani naročnika potrjenih izdelkov:

Poročilo o izvedbi faze implementacije pilota - Poročilo o stanju poslovanja JZZ

Zapisnik o testiranju pilota

Osnutki dokumentacije za uporabnike

Osnutki tehnične dokumentacije

Izjava o skladnosti implementirane rešitve s PZI

Vsebina pilotnega primera

V sklopu pilotne izvedbe se bo pripravila analiza in prikaz podatkov o stanju poslovanja JZZ. Podatki so shranjeni na internem SharePoint pri naročniku.

Analiza in prikaz je razdeljena v več sklopov:

Vse ključne informacije vsebinskega področja poslovanja JZZ

Podatki o deležih neporavnanih zapadlih obveznost glede na celotne prihodke

Stanje poslovanja JZZ po naslednjih vsebinah:

  - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev glede na celotne prihodke

  - gospodarnost poslovanja

  - odstopanje od finančnega načrta (prihodki)

  - odstopanje od finančnega načrta (poslovni izid)

Faza 4: Uporabniško testiranje in usposabljanje uporabnikov

Po zaključku vsakega delovnega paketa - iterativno (velja za delovne pakete, ki vključujejo funkcionalnosti za uporabnike) in po zaključku celotne implementacije naročnik zahteva izvedbo faze uporabniškega testiranja in usposabljanja uporabnikov. Namen te faze je preveriti, da je sistem kot celota skladen z zahtevami, PZI (projektna zahteva informacijske rešitve) in dokumentacijo, ki je nastala v izvedbeni fazi, ter zagotoviti, da uporabniki razumejo in obvladajo njeno uporabo. Preverjanje bo potekalo iterativno preko uporabniških testiranj procesov od začetka do konca (end-to-end testing).

Priprava in potrjevanje testnih scenarijev

- Testne scenarije pripravi izvajalec. V scenarijih mora biti jasno navedeno, katere naročnikove zahteve in kriterije sprejemljivosti posamezen test preverja.

- Naročnik testne scenarije potrjuje pred začetkom faze testiranja.

| Cikel | Izvajalec / uporabnik | Opis | Pripombe naročnika | Obveznosti izvajalca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prvi cikel | Izvajalec demonstrira ključnim uporabnikom | Izvedba procesa ali postopka (end-to-end) s prikazom funkcionalnosti | Naročnik lahko poda pripombe glede odstopanj od zahtev | Izvajalec upošteva upravičene pripombe, vključi popravke v sistem in po potrebi ponovi cikel |
| Drugi cikel | Ključni uporabniki po navodilih, lahko ob prisotnosti izvajalca | Izvedba testov s strani uporabnikov | Naročnik lahko poda pripombe glede odstopanj od zahtev | Izvajalec upošteva upravičene pripombe, vključi popravke v sistem in po potrebi ponovi cikel |

Kriteriji uspešnosti

- Vsaj 95 % testnih scenarijev mora biti uspešno opravljenih brez kritičnih napak.

- Vse napake, zaznane med testiranjem, morajo biti dokumentirane in odpravljene po prioritetah:

  - Kritične napake: odprava v 48 urah od zaznave;

  - Visoke napake: odprava v 5 delovnih dneh;

  - Srednje in nizke napake: odprava v skladu z dogovorjenim načrtom odprave.

- Naročnik mora potrditi uspešno izvedbo vsakega cikla testiranja.

Usposabljanje uporabnikov

- Izvajalec pripravi načrt usposabljanja in dokumentacijo za usposabljanje.

- Izobraževanje vključuje demonstracije, praktične vaje in gradivo za samostojno uporabo.

- Dokazila o izvedbi usposabljanja (prisotnosti seznami, potrdila) se predložijo naročniku.

Pogoji za uspešno zaključitev

Faza 4 se šteje za uspešno zaključeno in predano, ko izvajalec naročniku preda in naročnik potrdi naslednje dokumente:

- Poročilo o izvedbi faze uporabniškega testiranja in usposabljanja;

- Načrt uporabniškega testiranja;

- Testne scenarije;

- Dokazila o uspešno izvedenem uporabniškem testiranju;

- Načrt usposabljanja;

- Dokumentacijo za usposabljanje;

- Dokazila o izvedbi usposabljanja.

Dodatne obveznosti izvajalca

- Izvajalec mora nemudoma obvestiti naročnika o vseh napakah, ki zahtevajo dodatni čas za odpravo.

- Vse dokumente je potrebno predložiti v digitalni in tiskani obliki.

Faza 5: Zagon sistema in zaključek implementacije

Zagonska in zaključna faza je namenjena vzpostavitvi delujočega produkcijskega okolja, ki je integriran na vse potrebne zunanje sisteme in tako predstavlja usposobljenost sistema za redno uporabo.

Poleg tega mora izvajalec v tej fazi naročniku predložiti, naročnik pa izvajalcu potrditi:

potrdilo upravljavca infrastrukture o namestitvi sistema v produkcijsko okolje;

dokazila o aktivaciji licenc, če so bile ponujene;

navodila za administratorje;

čistopise uporabniških navodil;

čistopise tehnične dokumentacije;

zaključno poročilo o izvedbi projekta;

Faza 5: Zagon sistema in zaključek implementacije se šteje kot uspešno zaključeno in predano, ko izvajalec naročniku predloži v tem poglavju navedeno dokumentacijo in dokazila ter potrdilo upravljavca infrastrukture, da je produkcijsko okolje informacijskega sistema ustrezno vzpostavljeno in razpoložljivo uporabnikom, kar naročnik potrdi s prevzemin zapisnikom. Z zaključek implementacije mora biti predana in ažurna tudi vsa druga dokumentacija, ki je zahtevana v tem dokumentu skozi različne faze (npr. Zadnja verzija PZI, Dokazila o uspešno izvedenem uporabniškem testiranju, Uporabniška navodila, Skrbniška navodila, Namestitvena navodila, Dokazila o uspešno izvedenih prebojnih testih (penetration testing), Dokazila o varnostnih pregledih, Vzdrževalna navodila, Vsa tehnična dokumentacija projekta). S tem se kot uspešno zaključen in predan šteje tudi projekt implementacije informacijskega sistema.

Okolja

Naročnik bo za potrebe sistema zagotovil 2 okolji:

testno;

produkcijsko;

Izvajalec namesti in preverja delovanje sistema v testnem okolju. Testno okolje je namenjeno tudi skupnemu testiranju, tako v fazi implementacije, kot v fazi uporabniškega testiranja.

Produkcijsko okolje bo namenjeno redni uporabi sistema.

Licenciranje

Izvajalec mora za vsa okolja sistema zagotoviti vse potrebne licence in podporo za programsko opremo.

Za uporabo sistema mora izvajalec naročniku dodeliti neomejeno licenco za poljubno število uporabnikov, pri čemer mora izvajalec predvideti 5 hkratnih uporabnikov, ali pa mora izvajalec namesto tega ponuditi in izvesti odprtokodno rešitev, ki ima licenco, kot je na primer GPL, MIT, BSD 3-clause in podobne.

Licence morajo omogočati trajen dostop do funkcionalnosti sistema. Če se v času trajanja pogodbe oz. vzdrževanja sistema model licenciranja izvajalca in/ali principala spremeni, to ne sme predstavljati dodatnih stroškov za naročnika. Prav tako za naročnika ne sme predstavljati dodatnih stroškov, če se v času izvajanja pogodbe oz. vzdrževanja sistema spremenijo modeli licenciranja ponudnikov komponent programske opreme, ki jo je izvajalec vključil v sistema.

Licence morajo vključevati tudi vzdrževanje, ki brez dodatnih stroškov za naročnika zagotavljajo izvajanje vseh vzdrževalnih del, ki so zahtevana. Več podrobnosti o zahtevah vzdrževanja je navedenih v nadaljnjih točkah dokumenta.

Zahteve glede izdelave spremljajočih izdelkov in dokumentov

Pri izdelavi dokumentacije spremljajočih izdelkov in dokumentov mora izvajalec upoštevati naslednje zahteve.

Sistemska in tehnična dokumentacija

Dokumentacija, ki opisuje arhitekture rešitev, mora vsebovati vsaj opis logične in fizične arhitekture, vključno z diagrami komponent, integracijami, podatkovnimi tokovi in komunikacijskimi protokoli.

Dokumentacija, ki vsebuje namestitvena navodila, mora vsebovati vsaj postopke za inicialno postavitev sistema, konfiguracijo strežnikov, baz podatkov, aplikacijskih storitev in varnostnih nastavitev.

Vzdrževalna navodila morajo vsebovati vsaj postopke in bazo znanja, ki jih lahko samostojno razreši prvi nivo podpore.

Tehnične specifikacije morajo vsebovati vsaj opise uporabljenih tehnologij, knjižnic, API-jev, vmesnikov in standardov.

Skrbniška dokumentacija

Dokumentacija o uporabniških dostopih in pravicah mora vsebovati vsaj matriko vlog in pravic, postopke za upravljanje uporabnikov in avtentikacijo.

Dokumentacija za uporabo modulov za nadzor in spremljanje mora vsebovati vsaj navodila za uporabo nadzornih orodij, spremljanje zmogljivosti, logiranje in obveščanje o napakah.

Dokumentacija, ki opredeljuje varnostne ukrepe, mora vsebovati vsaj opis implementiranih varnostnih mehanizmov, vključno z zaščito podatkov, šifriranjem, revizijskimi sledmi in odzivom na incidente.

Dokumentacija, ki opredeljuje podporo in eskalacije, mora vsebovati vsaj kontaktne točke, postopke za prijavo napak, reševanje incidentov in eskalacijske mehanizmi.

Dokumentacijski standard

Dokumentacija mora biti strukturirana po enotni predlogi, ki vključuje naslovno stran, kazalo, verzioniranje, zgodovino sprememb in metapodatke.

Vsebina mora biti napisana jasno, nedvoumno in v jeziku, ki je primeren za ciljno skupino (npr. sistemski administratorji, razvijalci, uporabniki podpore).

Vsi dokumenti morajo biti dostavljeni v elektronski obliki (npr. Word, PDF) in v izvorni obliki, ki omogoča nadaljnje urejanje, razen, če se naročnik in izvajalec ne dogovorita drugače.

Zahteve glede kakovosti dokumentacije

Dokumentacija mora biti pregledana in potrjena s strani naročnika pred zaključkom posamezne faze.

Izvajalec mora zagotoviti, da je dokumentacija ažurna in usklajena z dejanskim stanjem implementirane rešitve.

V primeru sprememb v arhitekturi ali funkcionalnosti mora izvajalec ustrezno posodobiti dokumentacijo.

Predaja dokumentacije je pogoj za uspešno zaključitev posamezne faze projekta in celotne implementacije.

Zahteve glede nameščanja novih verzij

Načrtovanje nameščanja

Za vsako izdajo nove verzije programske rešitve v produkciji mora izvajalec pripraviti celovit načrt, ki vključuje natančen časovni okvir z mejniki, razporeditev virov (človeških, tehničnih in finančnih) ter jasno opredeljene odgovornosti posameznih članov ekipe na strani naročnika in izvajalca. Načrt mora biti usklajen z razvojnim ciklom in vključevati faze priprave, testiranja, izdaje ter podpore po izdaji.

Kriteriji uspešnosti izdaje nove verzije

Izvajalec mora določiti merljive kriterije, ki jih potrdi naročnik, za uspešno izdajo nove verzije, kot so: 100 % uspešno prestani funkcionalni testi, odsotnost kritičnih varnostnih ranljivosti (pri večjih verzijah mora izvajalec to dodatno izkazati s poročilom o prebojnem testiranju), potrjena skladnost z zahtevami uporabnikov ter dokumentirana odobritev s strani odgovornih oseb na strani izvajalca in naročnik. Kriteriji morajo biti vključeni v izdajno dokumentacijo in potrjeni pred sprostitvijo verzije.

Smernice glede avtomatizacije postopkov

Za zmanjšanje ročnega dela, povečanja sledljivosti in zanesljivosti izdaj naročnik pričakuje od izvajalca avtomatizacijo postopkov izdaje mora izvajalec uporabiti ustrezna orodja in tehnologije, kot so CI/CD platforme (npr. GitHub Actions, GitLab CI), orodja za avtomatsko testiranje (npr. Selenium, Postman) ter sistemi za spremljanje izdaj (npr. Jira, Azure DevOps).

Preverjanje kakovosti in testiranje pred izdajo

Pred vsako izdajo mora izvajalec izvesti celovit nabor testiranj, ki vključuje funkcionalno testiranje (preverjanje delovanja funkcij), varnostno testiranje (penetracijski testi, preverjanje skladnosti z varnostnimi politikami), obremenitveno testiranje (odzivnost sistema pod obremenitvijo) ter regresijsko testiranje (preverjanje, da nove spremembe niso povzročile napak v obstoječih funkcionalnostih). Izvajalec o izvedenih testiranjih verzije pripravi poročilo in je del dokumentacije verzije. Če gre za nove funkcionalnosti, ki jih je zahteval naročnik in se nanašajo na funkcionalnosti za končne uporabnike, mora izvajalec dodatno organizirati uporabniško testiranje.

Vključevanje deležnikov

Izvajalec mora zagotoviti, da so v postopek namestitve nove verzije vključeni vsi potrebni deležniki. Vzpostaviti je treba učinkovite komunikacijske kanale za obveščanje vseh deležnikov o prihajajočih izdajah. Izvajalec mora pripraviti obvestila za interne uporabnike, tehnične ekipe in zunanje partnerje, ki vključujejo datum izdaje, ključne novosti, vpliv na uporabnike ter kontaktne točke za podporo. Komunikacija naj poteka prek e-pošte, ali drugih dogovorjenih kanalov.

Povečan obseg podpore pri namestitvi nove verzije

Po izdaji mora izvajalec zagotoviti povečan obseg tehnične podpore naročniku in končnim uporabnikom, ki vključuje spremljanje delovanja nove verzije, odpravljanje napak, odzivanje na povratne informacije uporabnikov ter pripravo rednih posodobitev. Obdobje trajanja povečane podpore dogovorita naročnik in izvajalec.

Obdobje vzdrževanja v času garancije

Storitve vzdrževanja v obdobju garancije 36 mesecev ob primopredaje (zaključek faze F5)

Garancijsko vzdrževanje obsega:

Izvajalec v okviru garancijskega vzdrževanja zagotavlja:

- Nemoteno delovanje sistema: odpravo napak skupaj z vsemi aktivnostmi, vezanimi na diagnosticiranje in reševanje napak, namestitve programske opreme, pregledovanje dnevnikov.

- Izvajalec mora v okviru storitve oziroma vzdrževanja zagotoviti usklajenost sistema z nadgradnjami standardne sistemske programske opreme in vsemi orodji, ki so potrebni za delovanje aplikacije: operacijski sistem, podatkovna baza in vse njihove smiselne nadgradnje v prihodnje.

- Vsi pogovori in usklajevalni sestanki pri naročniku, ki so vezani na potek vzdrževanja in zagotavljanja nemotenega izvajanja storitev, so predmet vzdrževanja. Naročnik ima pravico določiti kraj in trajanje pogovorov.

Storitve garancijskega  vzdrževanja (morajo vključevati najmanj:

vodenje in koordinacijo dela med izvajalcem in naročnikom oziroma uporabniki;

podpora uporabnikom (opisano v nadaljevanju);

vodenje evidenc zahtevkov in sprememb ter odzivanje in reševanje skladno zahtevami v tem dokumentu;

poročanje v zvezi z vzdrževanjem;

redne varnostne posodobitve sistema, h katerim mora izvajalec pristopiti takoj po zaznavi ranljivosti;

posodobitve sistema in potrebne sistemske programske opreme zaradi prenehanja podpore komponent, ki jih uporablja sistem, vključno z operacijskimi sistemi strežnikov, podatkovnih baz, orkestracijskih platform itd.;

odpravo napak, odstopanj in neskladnosti od naročnikovih zahtev, PZI in drugih specifikacij, ki se razkrijejo med uporabo sistema, tudi po začetku redne uporabe sistema;

implementacijo izboljšav, za katere sta se naročnik in izvajalec tekom izvedbe projekta v primopredajnem zapisniku dogovorila, da so lahko izvedene po začetku redne uporabe sistema;

tehnično podporo naročniku in upravljavcu sistema, ki mora biti za produkcijski sistem razpoložljiva najmanj v rednem delovnem času naročnika;

redno spremljanje delovanja sistema, poročanje in dokumentiranje stanja;

obdobni preventivni pregledi (2x letno), testiranja delovanja sistema (ob vsaki novi verziji);

pomoč pri administraciji programske opreme sistema;

skrb za virtualne strežnike in/ali vsebniške orkestracije, ki jih uporablja sistema;

skrb za redne posodobitve sistemske programske opreme na strežnikih, ki jih uporablja sistem;

dokumentiranje dela, dogovorov in sprememb v zvezi z vzdrževanjem sistema, vključno z vzdrževanjem tehničnih uporabniških navodil in druge projektne dokumentacije, ki se mora posodobiti skladno z vzdrževalnimi posegi.

Navedene storitve morajo biti vključene v ponudbeni predračun in sicer so vključene v postavki Implementacija in garancijsko vzdrževanje za obdobje 36 mesecev (1 kpl)

  - Obdobje pogarancijskega vzdrževanja

## Po izteku garancije mora izvajalec izvajati stortive vzdrževanja v pogarancijski dobi, ki znašajo 24 mesecev

    - Storitve pogarancijskega vzdrževanja,

      - Pogarancijsko vzdrževanje obsega:

Izvajalec v okviru pogarancijskega vzdrževanja zagotavlja:

- Nemoteno delovanje sistema: odpravo napak skupaj z vsemi aktivnostmi, vezanimi na diagnosticiranje in reševanje napak, namestitve programske opreme, pregledovanje dnevnikov.

- Izvajalec mora v okviru storitve oziroma vzdrževanja zagotoviti usklajenost sistema z nadgradnjami standardne sistemske programske opreme in vsemi orodji, ki so potrebni za delovanje aplikacije: operacijski sistem, podatkovna baza in vse njihove smiselne nadgradnje v prihodnje.

- Vsi pogovori in usklajevalni sestanki pri naročniku, ki so vezani na potek vzdrževanja in zagotavljanja nemotenega izvajanja storitev, so predmet vzdrževanja. Naročnik ima pravico določiti kraj in trajanje pogovorov.

Storitve pogarancijskega  vzdrževanja morajo vključevati najmanj:

- vodenje in koordinacijo dela med izvajalcem in naročnikom oziroma uporabniki;

- podpora uporabnikom (opisano v nadaljevanju);

- vodenje evidenc zahtevkov in sprememb ter odzivanje in reševanje skladno zahtevami v tem dokumentu;

- poročanje v zvezi z vzdrževanjem;

- redne varnostne posodobitve sistema, h katerim mora izvajalec pristopiti takoj po zaznavi ranljivosti;

- posodobitve sistema in potrebne sistemske programske opreme zaradi prenehanja podpore komponent, ki jih uporablja sistem, vključno z operacijskimi sistemi strežnikov, podatkovnih baz, orkestracijskih platform itd.;

- odpravo napak, odstopanj in neskladnosti od naročnikovih zahtev, PZI in drugih specifikacij, ki se razkrijejo med uporabo sistema, tudi po začetku redne uporabe sistema;

- implementacijo izboljšav, za katere sta se naročnik in izvajalec tekom izvedbe projekta v primopredajnem zapisniku dogovorila, da so lahko izvedene po začetku redne uporabe sistema;

- tehnično podporo naročniku in upravljavcu sistema, ki mora biti za produkcijski sistem razpoložljiva najmanj v rednem delovnem času naročnika;

- redno spremljanje delovanja sistema, poročanje in dokumentiranje stanja;

- obdobni preventivni pregledi (2x letno), testiranja delovanja sistema (ob vsaki novi verziji);

- pomoč pri administraciji programske opreme sistema;

- skrb za virtualne strežnike in/ali vsebniške orkestracije, ki jih uporablja sistema;

- skrb za redne posodobitve sistemske programske opreme na strežnikih, ki jih uporablja sistem;

- dokumentiranje dela, dogovorov in sprememb v zvezi z vzdrževanjem sistema, vključno z vzdrževanjem tehničnih uporabniških navodil in druge projektne dokumentacije, ki se mora posodobiti skladno z vzdrževalnimi posegi.

Navedene storitve morajo biti vključene v ponudbeni predračun in sicer v višini mesečnega pavšala, v okviru postavke Vzdrževanje 24 mesecev po poteku garancijskega vzdrževanja iz točke 2.1..

Dopolnilno vzdrževanje

Naloge izvajalca v okviru dopolnilnega vzdrževanja, ki se lahko izvaja po zaključeni fazi F5 obsegajo razširjanje funkcionalnosti sistema, vključno z dopolnjevanjem, spreminjanjem ali dograjevanjem sistema sporazumno z naročnikom, predvsem pa:

- izboljševanje in dodajanje funkcionalnosti na zahtevo naročnika;

- sodelovanje pri analizi in pri pripravi specifikacij uporabniških zahtev za dodajanje novih in izboljšanje obstoječih funkcionalnosti;

- izboljševanje zmogljivosti sistema na podlagi predlogov izvajalca ali naročnika oziroma uporabnikov ter na zahtevo naročnika;

- prilagajanje sistema glede na spremembe okolja (licenčne programske opreme), v katerem deluje sistem, v okviru možnosti in zagotovil principalov - proizvajalcev okolja, v dogovoru z naročnikom;

- namestitev nove različice oziroma sprememb in dopolnitev sistema oziroma namestitev na novi lokaciji na zahtevo naročnika in

- dokumentiranje dela, dogovorov in sprememb v zvezi z dopolnilnim vzdrževanjem sistema, vključno z vzdrževanjem tehničnih uporabniških navodil in druge projektne dokumentacije iz dopolnilnega vzdrževanja.

Postopek prijave in obveščanja o izvajanju vzdrževanja bo potekal v skladu s protokolom, ki ga bosta uskladila naročnik in izvajalec Storitve dopolnilnega vzdrževanja se izvajao na način, določen v pogodbi.

Nivoji podpore uporabnikom ves čas trajanja pogodbenega razmerja

Prvi nivo podpore zagotavlja naročnik prek obstoječe podporne službe za rešitve, ki so del eZdravja. Izvajalec zagotovo drugonivojsko tehnično podporo, na katero prvi nivo eskalira  zahtevke.

Za potrebe rednega in vzdrževanja mora izvajalec zagotoviti primerno tehnično podporo v rednem delovnem času naročnika:

službo za prijavo napak in zahtev s prvega nivoja, in

primerno tehnično ekipo, ki bo skrbela za obravnavo zahtev, delovanje sistema in odpravo napak.

Izvajalec je dolžan zagotoviti najmanj en telefonski in en elektronski kanal za zagotavljanje podpore. Storitve obravnave napak in drugih zahtevkov so vključene v ponujeni model vzdrževanja in zatorej naročnika ne bremenijo dodatno.

Vodenje evidence zahtevkov

Izvajalec mora voditi evidenco vseh prijavljenih napak in zahtev s pripadajočimi statusi in mora naročniku omogočati vpogled v to evidenco. Tehnične vsebine bo izvajalec posredoval na servicedesk (tj. drugi nivo podpore), ostalo pa na prvi nivo podpore, kjer so postopki že vzpostavljeni (ticketing sistem).

Vodenje evidence sprememb

Izvajalec mora voditi evidenco vseh sprememb na sistemu, kot npr.:

spremembe vseh konfiguracijskih datotek oz. nastavitev,

posodobitve sistema (operacijski sistemi, podatkovna baza, aplikacije …),

Naročniku mora biti omogočen vpogled v to evidenco.

Spremembe, ki so posledica naročnikovih zahtev, morajo vsebovati naslednje obvezne korake:

- naročnik izrazi izvajalcu poslovno potrebo po spremembi v obliki pisnega zahtevka,

izvajalec pripravi predlog rešitve,

naročnik potrdi (ali zavrže) predlog rešitve,

izvajalec pripravi oceno dela in razumni rok izvedbe,

naročnik potrdi izvedbo.

Zagotavljanje virov za opravljanje storitev

Izvajalec se zavezuje, da bo za zagotavljanje podpore in delovanja v času vzdrževalnega obdobja zagotavljal ustrezne zmogljivosti v osebju, orodju, diagnostični opremi, programski opremi.

Izvajalec jamči, da imajo osebe, ki za naročnika opravljajo storitve vzdrževanja in nudenja pomoči na področju strojne in programske opreme, pridobljene ustrezne certifikate proizvajalcev opreme, ki jih zahtevajo sami proizvajalci te opreme. Dostop do strežnikov bo urejen prek NIJZ (izvajalec bo moral zaprositi za dostop, utemeljiti zahtevek in izpolniti izjavo za NIJZ, vezano na ZVOP).

Odzivni časi

Napaka je definirana kot dogodek ali stanje, ki ni v skladu z zahtevami, določenimi v specifikaciji rešitve, oziroma tistimi, ki so z izvajalcem naknadno sporazumno dogovorjene ali določene v navodilih za uporabo informacijske rešitve.

Incident je definiran kot nedelovanje informacijske rešitve, ki povzroči nedelovanje informacijskih storitev in ima s tem negativni vpliv na poslovanje. Incidenti se razvrščajo glede na resnost in vpliv na poslovanje, od česar je odvisen tudi odzivni čas.

Sprememba je definirana kot zahteva naročnika po izvedbi spremembe v programski opremi ali konfiguracijah sistema.

Zahtevek je sporočilo izvajalcu, s katerim se prijavi napaka ali incident. Zahtevek se lahko generira avtomatsko iz sistema nadzora ali pa ga naročnik prijavi izvajalcu prek elektronskega kanala ali telefona. V primeru ročne prijave zahtevek vsebuje opis napake ter predlagano klasifikacijo glede na prioriteto. Zahtevek se uporablja tudi za prijavo zahtev po spremembah, pri čemer je prioriteta zahtevka običajno “pomembna” ali “nizka”.

Odzivni čas je čas, ki preteče od prejema prijave napake do trenutka, ko izvajalec začne z njeno obravnavo oziroma odpravo.

Zahtevani odzivni časi in časi odprave pri reševanju zahtevkov in pogodbene kazni

Izvajalec bo pri opravljanju storitev vzdrževanja zagotovil reševanje zahtevkov, glede na njihovo prioriteto, v skladu z odzivnimi časi v spodnji tabeli. Izvajanje odzivnih časov velja za normalni poslovni čas naročnika (režim 8/5)

| Stopnja napake | Vpliv | Opis | Odzivni čas | Čas za odpravo napake | Pogodbena kazen ob presežku časa odprave napake |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kritična | Zelo visok | Popolna odpoved delovanja storitev ali ključnih funkcionalnosti, ki preprečuje uporabo informacijske rešitve vsem uporabnikom. | 4 ure od prejema zahtevka | 1 delovni dan | 500,00 € za vsak začeti preseženi delovni dan |
| Visoka | Visok | Delna odpoved delovanja storitev ali ključnih funkcionalnosti, ki resno omejuje uporabo informacijske rešitve določeni skupini uporabnikov. | 1 delovni dan | 2 delovna dneva | 350,00 € za vsak začeti preseženi delovni dan |
| Srednja | Srednji | Oteženo delovanje storitev, ki ne preprečuje kritične uporabe informacijske rešitve pri posameznih uporabnikih ali skupinah. | 2 delovna dneva | 3 delovni dnevi | 200,00 € za vsak začeti preseženi delovni dan |
| Nizka | Nizek | Napake, ki ne vplivajo na uporabo ključnih funkcionalnosti, ter zahteve za spremembe in izboljšave. | 3 delovni dnevi | 4 delovni dnevi | 150,00 € za vsak začeti preseženi delovni dan |

Opombe:

- Odzivni čas se začne meriti od trenutka oddaje zahtevka s strani naročnika.

- “Delovni dan” pomeni 8 ur standardnega delovnega časa, razen če pogodba ne določa drugače.

- Pogodbene kazni se obračunavajo po posamezni napaki in se seštevajo, vendar ne smejo preseči dogovorjenega mesečnega limita (če je določen v pogodbi).

- Klasifikacija napake v ustrezno stopnjo temelji na vplivu na uporabnike in funkcionalnosti sistema, v skladu z definicijami iz zgornje tabele.

- Izvajalec zagotavlja podporo v delovnem času naročnika.

- V primeru daljšega odpravljanja mora izvajalec zagotoviti začasno funkcionalno rešitev, da uporabniki lahko nadaljujejo delovne procese

Obveznost poročanja

Izvajalec je dolžan naročniku redno poročati o vseh parametrih, ki se spremljajo in jih zajema ta dokument, vsaj naslednje:

poročila, vezana na infrastrukturno delovanje (obremenjenost sistema, zasedenost diskovnega prostora…)

odzivnost in zmogljivost sistema skozi čas,

poročilo o aktivnostih v sklopu vzdrževanja,

poročilo o stanju revizijske sledi in dnevnika obdelav (na zahtevo naročnika)

poročilo o morebitnih varnostnih incidentih na področju informacijske varnosti,

posodobitve sistema,

poročila o uporabi tehnične podpore, vezano na odzivne čase oz. čase odprave napak,

poročila o vodenju zahtevanih sprememb.

Intervali poročanja bodo dogovorjeni med naročnikom in dobaviteljem ob začetku projekta.