OBRAZEC 1

Naročnik:

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.

Obrežna ulica 170, 2000 Maribor

Ponudnik:

PONUDBA št.___________

Na podlagi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil dne ___________, pod št. objave ________________, se prijavljamo na javno naročilo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

- Predmet javnega naročila: Sončna elektrarna ZOOP z energetsko infrastrukturo -  LOT G (ponovitev)

- Ponudba velja do vključno 120 dni po roku za oddajo ponudb.

- Način predložitve ponudbe:

(ustrezno obkrožite)

- Samostojno ponudbo, kot samostojen ponudnik,

- Skupno ponudbo, kot vodilni partner v skupini ponudnikov,

- Ponudbo s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci,

- Ponudba z uporabo zmogljivosti drugih subjektov.

- Podatki o ponudniku:

| POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| SEDEŽ PONUDNIKA (NASLOV): |  |
| KONTAKTNA OSEBA ZA OBVEŠČANJE: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON KONTAKTNE OSEBE: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja IN BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije): |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA: |  |

- Celotni letni prihodki gospodarskega subjekta v vsakem izmed zadnjih dveh poslovnih let (2023 in 2024):

(ustrezno izpolnite)

|  | Samostojen ponudnik ali vodilni partner v primeru skupne prijave/ponudbe | Partner 1: ______ ___________ (naziv) (v primeru skupne prijave/ponudbe) | Partner 2: ______ ____________ (naziv) (v primeru skupne prijave/ponudbe) |
| --- | --- | --- | --- |
| Splošni letni promet za 2023 v EUR |  |  |  |
| Splošni letni promet za 2024 v EUR |  |  |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila,

- se v celoti strinjamo in sprejemamo vse pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev,

- sprejemamo vsebino vzorca pogodbe (Obrazec 5) in potrjujemo resničnost vseh izjav na ostalih priloženih dokumentih v prijavi,

- smo ob izdelavi prijave pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila,

- smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave,

- imamo poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja,

- bomo v primeru, da bomo izbrani za najugodnejšega ponudnika in pozvani k sklenitvi pogodbe, naročniku v skladu s točko 4.2 Navodil ponudnikom najkasneje v roku 15 dni po podpisu pogodbe predložili finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bo le-to izdano v besedilu iz vzorca v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (Obrazec 12),

- bomo v primeru, da bomo izbrani za najugodnejšega ponudnika in bomo sklenili pogodbo, naročniku v roku 15 dni od končnega pogodbenega prevzema del v skladu s točko 4.3 Navodil ponudnikom predložili finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku in bo le-to izdano v besedilu iz vzorca v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (Obrazec 13),

- smo seznanjeni, da naročnik ni obvezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel in si naročnik pridržuje pravico, da v skladu z zakonskimi določili kadarkoli prekine javno naročilo,

- prevzemamo odgovornost, da je v sistemu e-JN z naše strani naveden e-naslov delujoč in smo seznanjeni z dejstvom, da naročnik ne prevzema nikakršne odgovornosti za ne prejem elektronske pošte na navedeni e-naslov; v trenutku, ko je elektronsko sporočilo preko e-naslova naročnika, e-JN ali portala javnih naročil odposlano na navedeni e-naslov, se šteje, da je ponudnik to prejel.

Datum, kraj:

Ponudnik/partner/ navedeno potrjuje z oddajo ESPD obrazca.

OBRAZEC 2

POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA PONUDNIKOV

| Podpisani (ime in priimek odgovorne osebe -pooblastitelja) |  |
| --- | --- |
| z nazivom (funkcija) |  |
| naziv in naslov podjetja |  |

| podpisani (ime in priimek odgovorne osebe -pooblastitelja) |  |
| --- | --- |
| z nazivom (funkcija) |  |
| naziv in naslov podjetja |  |

| podpisani (ime in priimek odgovorne osebe -pooblastitelja) |  |
| --- | --- |
| z nazivom (funkcija) |  |
| naziv in naslov podjetja |  |

potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki izvajalcev/ponudnikov, ki dajejo skupno prijavo/ponudbo v postopku javnega naročila »Sončna elektrarna ZOOP z energetsko infrastrukturo -  LOT G (ponovitev)« in s tem dokumentom pooblaščamo

za vodilnega partnerja:

naziv in naslov vodilnega partnerja pri skupni ponudbi

in za podpis skupne ponudbe:

| podpisani (ime in priimek odgovorne osebe) |  |
| --- | --- |
| z nazivom (funkcija) |  |
| Podpis |  |
| Parafa |  |

da v našem imenu podpiše ponudbo, tudi morebitno dopolnitev, spremembo ali umik ponudbe in da v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim naročilom ter v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila po odprtem postopku »Sončna elektrarna ZOOP z energetsko infrastrukturo -  LOT G (ponovitev)«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, podpiše pogodbo, razen v primeru, da bi v dogovoru (pogodbi) o poslovnem sodelovanju določili, da pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupini.

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem naročilu, pred podpisom pogodbe naročniku izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila »Sončna elektrarna ZOOP z energetsko infrastrukturo -  LOT G (ponovitev)«, skladno s točko 1.7. Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Obvezne priloge za vsakega od ponudnikov v skupini:

- Podatki o soponudniku - Obrazec 2.1

- ESPD obrazec

Datum, kraj:	Gospodarski subjekt, ki pooblašča vodilnega partnerja,  navedeno potrjuje s podpisom ESPD obrazca.

NAVODILO:

- Ponudniki OBRAZEC 2 izpolnijo v primeru, da so predložili skupno ponudbo. Obrazec mora biti izpolnjen s strani vseh soponudnikov, ki oddajajo skupno ponudbo

- Ponudnik, ki se na javno naročilo prijavlja s skupno ponudbo, mora OBRAZCU 2 za vsakega soponudnika priložiti še OBRAZEC 2.1

- Ponudnik, ki se na javno naročilo prijavlja s podizvajalci, mora priložiti še 
OBRAZEC 3, OBRAZEC 3.1 in OBRAZEC 3.2

- Ponudnik, ki se na javno naročilo prijavlja z uporabo zmogljivosti drugih subjektov, mora za vsak subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje, izpolniti OBRAZEC 2.1.

PODATKI O SOPONUDNIKU/SUBJEKTU NA KATEREGA ZMOGLJIVOSTI SE PONUDNIK SKLICUJE

OBRAZEC 2.1

| POLNI NAZIV IN FIRMA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA ZA OBVEŠČANJE: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON KONTAKTNE OSEBE: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja in BANKA: |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| VRSTA DEL, KI JIH BO IZVEDEL GOSPODARSKI SUBJEKT: |  |
| KOLIČINA DEL GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| VREDNOST DEL GOSPODARSKEGA SUBJEKTA (v EUR brez DDV): |  |
| KRAJ IZVEDBE DEL: |  |
| ROK IZVEDBE DEL: |  |

Datum, kraj:	Gospodarski subjekt (soponudnik/subjekt na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje) navedeno potrjuje s podpisom ESPD obrazca.

NAVODILO:

OBRAZEC 2.1 mora izpolniti vsak partner v skupni ponudbi in vsak subjekt, na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje.

OBRAZEC 3

IZJAVA O UDELEŽBI PODIZVAJALCEV

Naročnik:

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.

Obrežna ulica 170

2000 Maribor

Ponudnik:

________________________________________________________________________

Pri izvedbi javnega naročila »Sončna elektrarna ZOOP z energetsko infrastrukturo -  LOT G (ponovitev)«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod število objave ………………………, z dne ………………………, bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

|  |  | Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca DA/NE |
| --- | --- | --- |
| Naziv podizvajalca št. 1 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 2 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 3 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 4 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 5 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 6 |  |  |

Izjavljamo, da bomo:

- v celoti prevzeli vso odgovornost za kvaliteto storitev vseh podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, navedenih v tem obrazcu,

- pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa le-te neposredno plačuje podizvajalcem, če bo le-ta podal zahtevo za neposredno plačilo.

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo ESPD obrazca.

OBRAZEC 3.1

PODATKI O PODIZVAJALCU

| NAZIV PODIZVAJALCA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON KONTAKTNE OSEBE: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja in BANKA: |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE S PONUDNIKOM: |  |
| PREDMET IN OBSEG DEL, KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC ZA TO JAVNO NAROČILO: |  |
| KOLIČINA DEL PODIZVAJALCA: |  |
| VREDNOST DEL, KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC (v EUR brez DDV): (izpolniti v 2. fazi postopka) |  |
| KRAJ IZVEDBE TEH DEL: |  |
| ROK IZVEDBE TEH DEL: |  |

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo ESPD obrazca.

_________________________

Opomba: Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej!

Obvezna priloga:

- ESPD obrazec za vsakega podizvajalca

- Izjava podizvajalca o zahtevi za neposredno plačilo, v kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo

OBRAZEC 3.2

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO IN SOGLASJE PODIZVAJALCA O PORAVNAVI NJEGOVE TERJATVE DO GLAVNEGA IZVAJALCA

Naročnik:

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.

Obrežna ulica 170

2000 Maribor

Podizvajalec: _______________________________________________________________

________________________________________________________________

(naziv in naslov podizvajalca)

Kot podizvajalec pri javnem naročilu »Sončna elektrarna ZOOP z energetsko infrastrukturo -  LOT G (ponovitev)«, objavljenim na Portalu javnih naročil pod število objave ……………………….., z dne ……………………….., v skladu z ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo in soglašamo, da plačnik/naročnik Dravske elektrarne Maribor d.o.o. namesto glavnega izvajalca poravna našo (podizvajalčevo) terjatev do glavnega izvajalca.

Datum, kraj:	Podizvajalec navedeno potrjuje s podpisom ESPD obrazca.

Opomba: Če je podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo več, vsak izpolni svoj obrazec.

OBRAZEC 4

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV GLEDE NA ZAKONODAJO S PODROČJA INTEGRITETE IN PREPREČEVANJA KORUPCIJE

Gospodarski subjekt:

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

(naziv in naslov gospodarskega subjekta)

kot ponudnik ali soponudnik v okviru skupne prijave/ponudbe nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ZIntPK (Uradni list RS, št. 69/11), naročniki ne smejo sodelovati.

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPk v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o:

- naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

V primeru nastopa s podizvajalci, kadar bo le-ta poplačan v znesku nad 10.000 EUR brez DDV neposredno s strani naročnika, bomo vse navedene podatke posredovali tudi za podizvajalce.

S podpisom te izjave potrjujemo vsebino vzorca izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika/podizvajalca iz obrazca 4.1., ki ga bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, podpisanega posredovali naročniku.

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo oz. podpisom ESPD obrazca.

_________________________

OBRAZEC 4.1

VZOREC IZJAVE O  UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika/podizvajalca (naziv/ime ponudnika, matična št., naslov):   ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

The Undersigned legal representative of the Offerer (title/name of the Offerer, Registration No., address)

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010, s spremembami, v nadaljevanju ZintPK) Republike Slovenije podajam

in accordance with Paragraph 6 of the Article 14 of the Integrity and Prevention of Corruption Act (Official Gazette of RS, no. 45/2010, as amended, hereinafter ZintPK) of Republic of Slovenia I hereby make

# IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA

# The Statement on the participation in the Ownership Structure of the Offerer

# Neposredna in posredna udeležba v lastništvu ponudnika/podizvajalca:

# Direct and indirect participation in ownership of the Offerer:

- Udeležba fizičnih oseb

# Participation of the Natural Persons

| # ime in priimek / # name and surname | # naslov prebivališča / # address | # delež lastništva / ownership share |
| --- | --- | --- |

- Udeležba pravnih oseb

# Participation of the Legal Persons

| # firma / # company name | # sedež / seat | # matična št. / registration no. | # delež lastništva / # ownership share | # lastniki poslovnih deležev/delnic družbe / holders of the company shares |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Udeležba tihih družbenikov v ponudniku in lastnikih ponudnika/podizvajalca

# Participation of the Sleeping Partners in the Offerer and its Owners

| # firma /ime in priimek # company name/ name and surname | # sedež/ naslov prebivališča # seat / address | # matična št. / registration no. | # delež lastništva / ownership share |
| --- | --- | --- | --- |

- Udeležba gospodarskih subjektov, povezanih s ponudnikom ali lastniki ponudnika/podizvajalca– povezane družbe v ponudniku in lastnikih ponudnika

# Participation of the Business Entities associated with the Offerer or with the Owners of the Offerer –associated companies in the Offerer and in the Owners of the Offerer2

| # firma / company name | # sedež / seat | # matična št. / registration no. | # delež lastništva / ownership share |
| --- | --- | --- | --- |

# Ponudnik/podizvajalec soglašam, da lahko naročnik to izjavo oz. podatke iz te izjave na zahtevo predloži komisiji za preprečevanje korupcije v skladu z 6. odstavkom 14. člena ZintPK. Naročnik je dolžan varovati izjavo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

The Offerer hereby agrees that at the request of the Commission for Prevention of the Corruption (Commission) in accordance with Paragraph 6 of Article 14 of ZintPK, the Client is entitled to submit this Statement, or data from this Statement, to the Commission. The Client is liable to protect the Statement in accordance with the Personal Data Protection Act.

Ponudnik/podizvajalec jamči za aktualnost, pravilnost in točnost podatkov iz te izjave. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe/okvirnega sporazuma.

The Offerer is liable for the topicality, correctness and accuracy of the data in this Statement. If the Offerer presents a false statement or false information, such act or omission entails nullity of the contract/agreement.

# Ponudnik/podizvajalec izrecno jamči, da je v izjavi navedel vse fizične osebe, ki so neposredno ali posredno udeležene v lastništvu ponudnika.

# The Offerer expressly warrants that all natural persons who are directly or indirectly involved in the ownership of the offerer are indicated in this Statement.

Ime in priimek: ………………………………

(name and surname)

Funkcija: ……………………………………..

# (position)

# Podpis:……………………………………….

(signature)

# Dne ……………..

(on)

OBRAZEC 5

VZOREC POGODBE

Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor, ki jih zastopa generalni direktor mag. Damjan Seme, ID številka za DDV: SI 96254459, matična številka: 5044286000,

(v nadaljevanju: naročnik)

in

______________ (naziv podjetja), _____________ (naslov podjetja), ki ga zastopa _______________, ID številka za DDV: ______________, matična številka: ______________,

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednjo

POGODBO O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

»Sončna elektrarna ZOOP z energetsko infrastrukturo -  LOT G (ponovitev)«

Naročnikova št. pogodbe: 500000…………  	Izvajalčeva št. pogodbe: …………………………

- Uvodne določbe

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s spremembami, v  nadaljevanju besedila: ZJN-3) za izvedbo sončne elektrarne ZOOP z energetsko infrastrukturo -  LOT G (ponovitev).

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik po odprtem postopku, objavljenem na portalu javnih naročil dne ……………..….. pod št. objave ……….…………….

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: dokumentacija) ter ponudba izvajalca št. …………………….. z dne ………………….. (Priloga št. 1) sta sestavni del te pogodbe, zato mora izvajalec izvesti tudi vse obveznosti in upoštevati druge zahteve, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi, pa so navedene oziroma izhajajo iz dokumentacije in ponudbe.

[V kolikor je izbrani ponudnik izvajalec v okviru skupnega nastopa se v pogodbo vključi:

Izvajalec je z Izjavo o skupnem nastopanju (v nadaljevanju: Pravni akt o skupnem nastopanju) določen za nosilca posla pri skupnem nastopu pri izvedbi predmetnega javnega naročila skupaj z družbo/-ami: __________________ ______________________________________ .

Izvajalec ima kot nosilec posla pri izvedbi javnega naročila pravice, obveznosti in pooblastila, ki so v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila določene v Pravnem aktu o skupnem nastopanju.]

Naročnik mora pred začetkom izvajanja del po tej pogodbi pridobiti gradbeno dovoljenje in je za pridobitev le tega že začel vse potrebne postopke, nadalje je pravočasna izvedba del po tej pogodbi za naročnika pomembna, zato se izvaja javno naročilo oz. sklepa ta pogodba v času, ko je pridobitev gradbenega dovoljenja še v teku. Izvajalec je bil v postopku izvedbe javnega naročila seznanjen in s podpisom pogodbe izrecno soglaša, da pogodba velja z odložnim pogojem pridobitve gradbenega dovoljenja in da ni upravičen od naročnika terjati kakršnegakoli povračila škode (ali odškodnine) ali stroškov, ki jih je imel s postopkom javnega naročila ali sklenitvijo te pogodbe ali zaradi neizvedbe del po tej pogodbi.

Izvajalec je bil v postopku izvedbe javnega naročila seznanjen in se s podpisom pogodbe izrecno strinja z:

- naročnik mora pred začetkom izvajanja del po tej pogodbi pridobiti gradbeno dovoljenje in je za pridobitev le tega že začel vse potrebne postopke,

- pravočasna izvedba del po tej pogodbi je za naročnika pomembna, zaradi tega se izvaja javno naročilo oz. sklepa ta pogodba v času, ko je pridobitev gradbenega dovoljenja še v teku,

- v primeru, da naročnik ne prejme gradbenega dovoljenja, ta pogodba ne stopi v veljavo oz. se šteje, kot da sploh ni bila sklenjena,

- izvajalec zaradi tega nima pravice od naročnika terjati kakršnegakoli povračila škode (ali odškodnine) za stroške, ki jih je imel s postopkom javnega naročila ali sklenitvijo te pogodbe ali zaradi neizvedbe del po tej pogodbi.

Naročnik bo izvajalca takoj oz. najkasneje v 3 delovnih dneh obvestil o pridobitvi gradbenega dovoljenja. Od dneva, ko izvajalec prejme obvestilo, se šteje pogodba za sklenjeno in začnejo teči vsi roki, povezani z izvajanjem obveznosti po tej pogodbi.

V primeru, da naročnik pridobi gradbeno dovoljenje pred podpisom te pogodbe, bo izvajalca o tem obvestil. Roki, povezani z izvajanjem obveznosti po tej pogodbi, v tem primeru začnejo teči z dnem podpisa s strani zadnje pogodbene stranke.

Pogodbeni stranki uvodno ugotavljata, da se je naročnik prijavil na razpis za sofinanciranje predmeta javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da v kolikor ne uspe pridobiti nepovratna sredstva, odstopi od investicije in pogodbe z izvajalcem po tem javnem naročilu. Izbrani izvajalec nima nobenih pravic iz naslova izgube prihodka oz. izgubljenega dobička ali podobno, če naročnik na razpisu ne uspe in odstopi od pogodbe.

Izvajalec se z oddajo ponudbe in sklenitvijo pogodbe zavezuje, da bo predmet javnega naročila izvajal skladno s cilji, pogoji in zahtevami razpisa za pridobitev nepovratnih sofinancerskih sredstev ter da bo naročniku zagotovil vso potrebno sodelovanje in dokumentacijo za izpolnjevanje obveznosti do sofinancerja, vključno z omogočanjem nadzora in poročanja.

Odložni pogoji iz tega člena predstavljajo vnaprej dogovorjeno pogodbeno ureditev, zato njihovo izpolnjevanje ali neizpolnjevanje ne predstavlja spremembe pogodbe in ne zahteva sklenitve aneksa po 95. členu ZJN-3.

- Predmet in obseg pogodbe

Predmet pogodbe je izvedba gradnje sončne elektrarna ZOOP z energetsko infrastrukturo -  LOT G, vse v skladu z dokumentacijo in ponudbo izvajalca, ki sta sestavna dela te pogodbe.

Pogodbena dela za sončno elektrarno ZOOP z energetsko infrastrukturo -  LOT G obsegajo:

- Ureditev platoja odlagališča, ki obsega:

- izvedbo pripravljanjih del,

- izdelavo začasnih cest in nasipavanje materiala za vzpostavitev naklonov,

- izvedbo ostalih del.

- Ureditev obodnega jarka, ki obsega:

- izvedbo pripravljalnih del,

- izvedbo zemeljskih del,

- izvedbo odvodnjavanja,

- izvedbo ostalih del.

- Izvedba ponikalnic, ki obsega:

- izvedbo pripravljanjih del,

- izdelavo ponikalnih vodnjakov,

- izdelavo jaškov ponikalnih vodnjakov,

- izdelavo sedimentacijskih jaškov,

- ureditev ustij vodnjakov,

- izvedbo hidrogeoloških del,

- izvedbo nepredvidenih del po specifikaciji.

Natančen pogodbeni obseg storitev, vključno z vsemi tehničnimi podatki, zahtevami in pogoji, je podan v tehničnih zahtevah naročnika (oddelek III. Tehnične zahteve) in v dokumentu IV. Predračun, ter v preostali dokumentaciji in ponudbi izvajalca.

V teku izvajanja pogodbe lahko izvajalec naročniku predlaga zamenjavo posameznega kosa blaga/opreme pod pogojem, da je nov kos blaga/opreme enake ali boljše kvalitete od prvotno ponujenega, ne da bi bilo za to potrebno skleniti aneks k pogodbi, kadar so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji: (i) ne spreminja funkcionalnosti, zmogljivosti, kakovosti ali namembnosti opreme, (ii) ne vpliva na izbor najugodnejšega ponudnika, predmet in ekonomsko ravnotežje pogodbe, (iii) ne poveča pogodbene cene in ne podaljša pogodbenih rokov, (iv) izpolnjuje vse zahteve razpisne dokumentacije ter veljavne predpise in pogoje soglasodajalca, in (v) je predhodno pisno odobrena s strani naročnika na podlagi zahteve izvajalca, ki vsebuje dokazila o enakovrednosti. Sprememba se izvede v skladu z 1. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3 ter razpisno dokumentacijo.

V primeru, da je zamenjava cenejša od prvotno predvidene opreme, se pogodbena cena ustrezno zniža; v primeru iste ali višje cene se pogodbena cena ne zviša. Zamenjava se evidentira v gradbenem dnevniku ter v zapisniku o izvedeni spremembi, ki ga potrdita pooblaščenca obeh pogodbenih strank. Zapisnik se šteje za sestavni del te pogodbe. Če katerikoli pogoj iz prvega odstavka ni izpolnjen, se sprememba izvede le na podlagi formalnega aneksa skladno z 95. členom ZJN‑3.

Vse s pogodbo prevzete obveznosti bo izvajalec izvedel v skladu z določili te pogodbe in podrobnimi zahtevami, ki so navedene v dokumentaciji.

Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno ceno ali razčlenitev pogodbene cene, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.

- Pogodbena cena

Skupna pogodbena cena za obseg del iz točke 2 te pogodbe je ocenjena, vključuje vse (neposredne in posredne) stroške izvedbe in znaša:

Skupna ocenjena pogodbena cena: …………………………………..€

(z besedo: ………………………………… evrov in ……… /100)

Pogodbena cena ne vključuje davka na dodano vrednost (DDV), ki bo obračunan in plačan v skladu z veljavnim Zakonom o davku na dodano vrednost.

Podrobnosti pogodbene cene s cenami na enoto mere so navedene v predračunu oz. ponudbi izvajalca, ki je priloga te pogodbe.

V pogodbeno ceno so zajeti vsi stroški in dajatve za popolno in kvalitetno dokončanje pogodbenih del, vključno s potnimi stroški izvajalca ter vsemi ostalimi stroški po zahtevah iz razpisnih pogojev, ki so sestavni del te pogodbe, predvsem pa:

- vse storitve, zahtevane v tehničnih zahtevah in predračunu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,

- vsi stroški, povezani s pridobitvijo morebitnih dovoljenj in vzpostavijo posebnega režima za izvedbo storitev na območju izvajanja storitev;

- vsi stroški za osebne dohodke z vsemi prispevki in dodatni stroški kot so dnevnice, terenski dodatki, stroški prehrane in nastanitve ter podobno,

- vsi stroški organizacije dela in uprave podjetja z vsemi dajatvami, stroški vseh pogodbenih del, kot tudi vse drugo, kar je potrebno za brezhiben potek organizacije dela,

- sodelovanje izvajalca pri preizkušanjih v obsegu, kot je zahtevan v tehničnih zahtevah,

- vsi stroški ostalih del, ki niso posebej navedeni v predračunu in so potrebni za kvalitetno izvedbo vseh pogodbenih del v skladu s tehničnimi zahtevami.

Cene na enoto mere so fiksne.

Naročnik si glede pogodbene cene ne odpoveduje uveljavljanju spremenjenih okoliščin.

Naročnik ima v času izvajanja pogodbenih del pravico zmanjšati pogodbeni obseg del.  Izvajalec v primeru zmanjšanja pogodbenega obsega del nima nobenih pravic iz naslova izgube prihodka oz. izgubljenega dobička zaradi izpada pozitivnega poslovnega interesa in ni upravičen do morebitnega povračila škode, odškodnine ipd. ter nima pravice uveljavljati kakršnihkoli stroškov, s čimer se izvajalec izrecno strinja. Predviden obseg lahko odstopa tudi zaradi sprememb okoliščin, ki jih naročnik v času objave dokumentacije ni mogel predvideti.

Predhodno pisno odobrena več dela, to je dela, ki presegajo količino pogodbeno dogovorjenih del, ki bi se pojavila v času izvajanja pogodbenih obveznosti, se bodo obračunala glede na dejansko opravljen obseg teh del, po cenah za enoto mere iz predračuna.

Skladno s ponudbenim predračunom so v pogodbeni ceni že zajeta nepredvidena dela v višini  sedem odstotkov (7 %) pogodbene cene. V kolikor potreba po nepredvidenih delih ne bi bila izkazana ali bi bila manjša od navedenih, se pogodbena cena ustrezno zmanjša.

Med izvajanjem pogodbe se lahko pojavijo potrebe po dodatnih nepredvidenih storitvah in dobavah, kar ni bilo mogoče v celoti predvideti oz. zajeti v predračunu.

Nepredvidena dela so tista dela, ki jih naročnik kljub skrbnosti ne more predvideti in vključiti v pogodbeni obseg, a jih je potrebno nujno izvesti zaradi izvršitve pogodbe. Izvedba le-teh ne spreminja splošne narave javnega naročila in jih naročnik naroči naknadno, po sklenitvi pogodbe.

Za morebitna nepredvidena in če bi nepredvidena dela znašala več kot navedeno mora izvajalec na osnovi ogleda na objektu naročniku predložiti predračun za izvedbo teh del s kalkulacijo cene in po uskladitvi le-te, skleneta pogodbena partnerja na podlagi prvega odstavka 95. člena ZJN-3 aneks k pogodbi, ki je osnova za obračun nepredvidenih del.

Dodatna dela so tista dela, ki s pogodbo niso bila predvidena in jih naročnik naroči naknadno, po sklenitvi pogodbe. Za morebitna dodatna dela mora izvajalec naročniku predložiti predračun za izvedbo teh del s kalkulacijo cene in po uskladitvi le-te, skleneta pogodbena partnerja na podlagi prvega odstavka 95. člena ZJN-3 aneks k pogodbi, ki je osnova za obračun dodatnih del.

Naročnik ima pravico spremeniti ali dopolniti tehnično dokumentacijo, na podlagi katere je sklenjena ta pogodba.

Naročnik ima tudi pravico, da od določenih tehničnih zahtev iz faze pred sklenitvijo pogodbe odstopi, če je to racionalno in/ali smotrno za projekt in prinaša naročniku kakršnekoli koristi tekom gradnje ali po končani gradnji. V takšnem primeru gre za spremembo pogodbe po 1. točki 1. odstavka 95. člena ZJN-3. V primeru takšnega odstopa od določenih tehničnih zahtev se obseg pogodbenih obveznosti ustrezno zmanjša, pogodbeni izvajalec pa ni upravičen do plačila za neizvedena dela. Pogodbena vrednost se v tem primeru sorazmerno zniža glede na vrednost opuščenih del, določeno na podlagi pogodbenih enotnih cen, popisa del ali druge relevantne dokumentacije.

Izvajalec je že z oddajo ponudbe podal vnaprejšnje soglasje k vsem pridržkom naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in pogodbe na način, da jih lahko naročnik enostransko izvede. Naročnik bo izvedel v pogodbi navedene spremembe na osnovi in v skladu s prvo točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3.

- Način obračuna in plačila

Izvršena pogodbena dela bo izvajalec obračunaval z začasnimi situacijami in končno situacijo, na osnovi dejansko izvršenih pogodbenih del v skladu s priloženo ponudbo in dnevnikom izvajanja del, ki ga mora izvajalec ažurno voditi.

Izvajalec lahko obračuna le tista izvedena pogodbena dela, ki jih je predhodno potrdil nadzornik naročnika. Nadzornik naročnika je dolžan količine v knjigi obračunskih izmer pregledati in potrditi do zadnjega dne v mesecu za posamezni mesec, če pa je ta dan dela prost dan, pa prvi naslednji delovni dan.

Po zaključku vseh pogodbenih del in izdelanem končnem obračunu bo izvajalec izstavil končno situacijo.

Iz situacije mora biti razvidno: neto vrednost opravljenih del – količina, cena in vrednost (kumulativno in mesečno); DDV po 76. a členu ZDDV-1, znesek za plačilo.

Na računu je izvajalec dolžan navesti številko pogodbe: 500001________ .

Izvajalec mora izstaviti situacije v 2 (dveh) izvodih in jih naročniku dostaviti najkasneje do 5. v mesecu za pretekli mesec. Obračunsko obdobje traja od prvega do zadnjega dne v mesecu. Račun mora biti izdan najkasneje v 5 (petih) dneh po opravljeni storitvi in v skladu z določili 82. člena Zakona o DDV.

Izvajalec bo račune, skladno z dogovorjenim rokom, pravočasno posredoval naročniku v elektronski obliki:

- v .pdf obliki, po elektronski pošti na spletni naslov invoices@dem.si, ali

- v .xml in .pdf obliki, preko portala bizBox,

- v .xml obliki, po verificirani elektronski poti neposredno v e-banko.

Naročnik v celoti prevzema odgovornost za delovanje e-naslova iz prejšnjega odstavka, zato se šteje, da je naročnik račun prejel znotraj dneva, v katerem je prejel elektronsko sporočilo s .pdf obliko računa.

Če izvajalec v roku, določenem s to pogodbo, ne izstavi računa, ki vsebuje vse z zakonom in pogodbo zahtevane sestavine ter obvezne priloge, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini pol odstotka (0,5 %) od zneska takega računa (z DDV) za vsak koledarski dan zamude, vendar najmanj 10,00 EUR na koledarski dan zamude in največ do skupne višine deset odstotkov (10 %) zneska posameznega računa. Naročnik lahko znesek pogodbene kazni uveljavlja z izdajo računa in ga pobota z obveznostmi do izvajalca iz te pogodbe.

Naročnik je upravičen pisno ugovarjati predloženi situaciji v roku 5 dni od datuma prejema situacije. V kolikor naročnik ali nadzornik ugotovi v začasni situaciji napake ali napačne navedbe, jo zavrne, izvajalec pa je dolžan izstaviti novo situacijo. Rok plačila prične teči od prejema novo izdane situacije.

Pogoj za plačilo končne situacije je uspešno izveden pogodbeni prevzem del in  prejem finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Naročnik bo začasne in končno situacijo poravnal z nakazili na račun izvajalca (oziroma podizvajalca) v roku 45 dni od datuma prejema pravilno izstavljene izvajalčeve situacije z ustrezno priloženo dokumentacijo oziroma bo svoje obveznosti do izvajalca oz. podizvajalca poravnal s kompenzacijo, cesijo ali na drug, sporazumno dogovorjen način.

Naročnik si lahko na podlagi predloga izvajalca za predčasno plačilo pred zapadlostjo dogovorjenega plačilnega roka za vsak dan odtegne 0,04 % cassa sconta.

V primeru, da naročnik ne plača pravilno izstavljene situacije za izvedena dela po tej pogodbi v roku iz tega člena, ima izvajalec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti od dne zapadlosti plačila.

Plačila podizvajalcem bodo izvedena v skladu s točko 7. te pogodbe.

- Pogodbeni roki

Rok za izvedbo pogodbenih obveznosti je šestindvajset (26) tednov od sklenitve pogodbe. Terminski načrt je razviden iz Osnovni terminski plan za "Izvedbo sončne elektrarne na zaprtem odlagališču odpadkov Pobrežje SE ZOOP", ki je kot priloga št.       sestavni del te pogodbe.

Naročnik si pridržuje tudi pravico, da v primeru nastopa spremenjenih okoliščin, nastalih po sklenitvi pogodbe, v skladu z dogovorom med naročnikom in izvajalcem spremeni terminski plan, podaljša/skrajša posamezne izvedbene roke iz tega člena pogodbe ter podaljša/skrajša roke veljavnosti pogodbe, kar po določbah 95. člena ZJN-3 ne predstavlja bistvene spremembe pogodbe.

Naročnik si v skladu s prvo točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3 pridržuje pravico do spremembe terminskega plana in posledično spremembe pogodbenega roka zaradi utemeljenih razlogov in iz naslova spremenjenih ali nepredvidenih okoliščin. Naročnik kljub skrbnosti in načrtovanju v času sklepanja pogodbe, ne more predvideti vseh dejavnikov, ki vplivajo na potek izvajanja celotnega projekta. Dejavniki, ki so zanj v času sklepanja te pogodbe objektivno neugotovljivi, so lahko predvsem:

- nepravočasna oddaja drugih javnih naročil na strani naročnika vezanih na dotični projekt, zaradi morebitnih revizijskih postopkov pri izvedbi naročila,

- zamujanje dobav v izvedbeni fazi drugih javnih naročil vezanih na dotični projekt,

- zamujanje storitev v izvedbeni fazi javnih naročil projekta vezanih na dotični projekt, zaradi okoljskih vplivov, npr. visoke vode in ostalih vplivov npr. obratovalne zahteve lastnika naročnika, na katere naročnik nima vpliva,

- če je prišlo do nepričakovanih fizičnih razmer na delovišču, med katere sodijo fizični pogoji, nepričakovani podpovršinski in hidrološki pogoji ter fizične ovire, na katere naleti izvajalec med izvedbo storitev, pa te razmere vplivajo na kritične poti pri izvedbi del,

- ostali objektivno opravičljivi razlogi, na katere naročnik in izvajalec nimata vpliva.

Zaradi morebitnih spremenjenih ali nepredvidenih okoliščin se lahko ob soglasju naročnika spremenijo roki po terminskem planu, izvajanje pogodbenih obveznosti prestavi ali tudi podaljša za toliko dni kolikor so trajale nepredvidene okoliščine, kar pa ne sme vplivati na spremembo pogodbenih obveznosti izvajalca ali vrednost pogodbe.

Naročnik si pridrži pravico do podaljšanja roka za zaključek pogodbenih obveznosti, v kolikor zaradi razloga na strani naročnika pride do zamika predvidenega začetka opravljanja pogodbenih obveznosti, prekinitve izvajanja pogodbenih obveznosti na zahtevo naročnika, če naročnik naroči dodatne pogodbene obveznosti ali občutne spremembe izvedbe, ki vplivajo na kritične poti pri izvedbi pogodbenih obveznosti - za toliko časa, kot je potrebno, da se te pogodbene obveznosti izvedejo; če je prišlo do nepričakovanih fizičnih razmer na delovišču, med katere sodijo fizični pogoji, nepričakovani podpovršinski in hidrološki pogoji ter fizične ovire, na katere naleti izvajalec med izvedbo pogodbenih obveznosti, pa te razmere vplivajo na kritične poti pri izvedbi del - za toliko časa, kot je potrebno, da se te storitve izvedejo.

V primerih spremembe terminskega plana iz okoliščin tega člena se lahko rok izvedbe spremeni s sklenitvijo aneksa k pogodbi za toliko dni, kolikor časa je trajala okoliščina.

Izvajalec bo dela na objektu lahko izvajal v rednem delovnem času od ponedeljka do petka med 7:00 in 19:00 uro in v soboto od 7:00 do 15:00 ure.

Šteje se, da je izvajalec izpolnil pogodbo, ko so vse pogodbene obveznosti opravljene in zapisniško prevzete ter je predana s pogodbo dogovorjena dokumentacija.

- Pogodbena kazen za zamudo

V kolikor izvajalec po svoji krivdi ali iz razlogov, za katere je odgovoren, ne opravi pogodbenih obveznosti v pogodbeno dogovorjenih rokih oz. s pogodbenimi obveznostmi ne prične v dogovorjenih terminih, lahko naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen. Izvajalcu lahko naročnik zaračuna za vsak dan zamude za vsak pogodbeni rok iz 5. člena te pogodbe pogodbeno kazen zaradi nepravočasne izpolnitve pogodbe.

Naročnik ima pravico zahtevati od izvajalca za vsak zamujeni dan za vsak pogodbeni rok iz 5. člena te pogodbe oziroma od naknadno dogovorjenih rokov (usklajen in potrjen terminski plan – priloga) kazen v višini 0,2  % pogodbene cene brez DDV. Skupna pogodbena kazen iz tega naslova ne sme preseči 20 % pogodbene cene brez DDV. Pogodbeno kazen zaradi nespoštovanja pogodbeno dogovorjenih rokov iz 5. člena te pogodbe mora naročnik uveljavljati najkasneje pri končnem obračunu del in sme končni račun zmanjšati za pogodbeno kazen.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izpolnitvijo, izvajalca ob sprejemu izpolnitve ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen lahko obračuna v skladu z določili te pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila.

Plačilo pogodbene kazni ne odvezuje izvajalca od izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Poleg pogodbene kazni, je izvajalec naročniku dolžan povrniti tudi morebitne stroške, ki naročniku nastanejo zaradi zamude z dobavo blaga ali izvedbo storitev. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da pravica do zaračunavanja pogodbene kazni ni pogojena z nastankom škode naročniku. Če pa naročniku zaradi kršitev obveznosti izvajalca, kot so navedene v prvem odstavku tega člena, nastane škoda, jo lahko naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Za plačilo pogodbene kazni bo naročnik izdal ustrezen račun, ki ga je izvajalec dolžan plačati v roku 15 dni od datuma izstavitve računa. Naročnik lahko terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi naročnika, zaračunanimi na podlagi računa, izdanega s strani izvajalca v skladu s 4. členom te pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico uveljaviti pogodbeno kazen, čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril niti pisno obvestil.

V primeru razveze te pogodbe zaradi zamude se pogodbena kazen poračuna z morebitnim zneskom, ki ga za opravljena in medsebojno dogovorjena dela do dneva razveze naročnik dolguje izvajalcu. V primeru, da naročnik izvajalcu ne dolguje ničesar več, je pogodbena kazen dolg izvajalca do naročnika.

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane gospodarska škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve celotne škode. Izvajalec ni dolžan plačati pogodbene kazni, če je zamudil rok izpolnitve pogodbe iz razlogov, za katere je odgovoren naročnik.

Pogodbeni stranki soglašata, da predmetni člen o pogodbeni kazni smiselno enako velja tudi za morebitno nepravilno izpolnitev na strani izvajalca.

- Izpolnjevanje obveznosti do podizvajalcev

1. Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev. Naknadna vključitev podizvajalca se šteje za dopustno spremembo po 1. točki prvega odstavka 95. členu ZJN-3, če so  izpolnjeni pogoji kot izhaja iz 2. točke člena te pogodbe.

ali

(V primeru, da ponudnik namerava javno naročilo izvesti s podizvajalci:)

2. Izvajalec sme izvedbo del po tej pogodbi prenesti na podizvajalce, ki so navedeni na listi podizvajalcev v Prilogi št. 2 (Obrazec št. 3) in s podatki o posameznem podizvajalcu v Prilogi št. 3 (Obrazec št. 3/1). V primeru, da bo prišlo med izvajanjem javnega naročila do kakršnihkoli sprememb pri podizvajalcih, bo izvajalec obvestil naročnika in poslal nove informacije, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi ter priložil vse potrebne priloge. Takšna sprememba ne odvezuje izvajalca od njegovih pogodbenih obveznosti in odgovornosti in se izvede v skladu s 1. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3, za katero ni potrebna sklenitev aneksa.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena, mora izvajalec preveriti ustreznost, kvalificiranost in reference podizvajalcev ter odgovarja za vsa dejanja, opustitve ali malomarnosti kateregakoli podizvajalca, njegovega predstavnika ali namestnika, kot da gre za dejanja, opustitve ali malomarnosti samega izvajalca, njegovih predstavnikov oziroma namestnikov.

Izvajalec je dolžan zastopati svoje podizvajalce v odnosih z naročnikom ter voditi in nadzorovati njihovo delo z namenom, da se zagotovi pravilna izpolnitev te pogodbe.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

V primeru, da podizvajalec poda zahtevo za neposredno poplačilo, so sestavni del te pogodbe tudi Soglasja podizvajalcev – priloga št. 4 (Obrazec št. 3.2), da naročnik namesto izvajalca poravna terjatve podizvajalcev do izvajalca.  V tem primeru izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa/situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki so zahtevali neposredno plačilo. Izvajalec mora svojemu računu/situaciji obvezno priložiti račune/situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Predhodno potrjen račun/situacija podizvajalca je pogoj za plačilo.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu.

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način, kot velja za plačila izvajalcu.

Naročnik si pridružuje pravico, da podizvajalci zahtevajo ali opustijo zahtevano neposredno plačilo tudi tekom izvedbene faze javnega naročila. V primeru zahteve po neposrednem plačilu morata izvajalec in podizvajalec predložiti podatke in dokumente kot jih naročnik zahteva v primeru zahteve za neposredno plačilo ob oddaji ponudbe. V primeru, da podizvajalci odstopijo od zahteve po neposrednem plačilu, naročnik postopa v skladu s 6. odstavkom 94. člena ZJN-3. Navedena sprememba ne pomeni bistvene spremembe pogodbe ter se izvede v skladu s 1. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3, za katero ni potrebna sklenitev aneksa.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente, kot so za podizvajalce zahtevani v dokumentaciji.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so za podizvajalce navedeni v dokumentaciji.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

- Obveznosti pogodbenih strank

Obveznosti izvajalca so:

- Izvesti vsa prevzeta dela strokovno pravilno, kvalitetno in v roku, dogovorjenem v skladu s to pogodbo ter skladno z zahtevami, navedenimi v dokumentaciji, Gradbenim zakonom (GZ-1) s pripadajočimi podzakonskimi akti ter veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi,

- imenovati vodjo gradnje v skladu z določili GZ-1 in zagotoviti njegovo stalno prisotnost na gradbišču v fazi gradnje ter po potrebi prisotnost drugih pooblaščenih strokovnjakov,

- sodelovati z naročnikom ter ga sproti obveščati o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvrševanje prevzetih obveznosti,

- izvršiti pogodbena dela gospodarno v korist naročnika,

- storiti vse, da bi bili po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni,

- sodelovati z imenovanim vodjem gradbišča in odgovornim delavcem za izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ter upoštevati njuna navodila,

- omogočiti nadzorniku, imenovanemu s strani naročnika, neomejen dostop do gradbišča, vpogled v projektno in izvedbeno dokumentacijo ter izvajanje pogodbenih del, mu zagotavljati vsa potrebna pojasnila glede izvedbe pogodbenih del in upoštevati njegova pisna navodila, dana v okviru njegovih pooblastil,

- sodelovati tudi z inženirjem, ki ga imenuje naročnik, in mu omogočiti izvajanje njegovih nalog, ki obsegajo pregled in potrditev projektne in izvedbene dokumentacije, svetovanje naročniku pri tehničnih rešitvah, podajanje pojasnil izvajalcu glede projektnih rešitev, vodenje pogodbene administracije, izvedbo internih tehničnih pregledov in sodelovanje na tehničnem pregledu ter tehnično podporo naročniku v času gradnje in pri zaključku projekta,

- pred pričetkom del posredovati v potrditev naročniku vso potrebno dokumentacijo kot je Tehnološki elaborat, Terminski plan izvedbe del, načrt organizacije gradbišča,

- zagotoviti koordinacijo izvajanja storitev med izvajalcem in službami naročnika (za začetek storitev, kontrolo storitev, usklajevanje med izvajanjem, nadzor ipd.) ter na poziv naročnika sodelovati na sestankih naročnika pred zunanjimi organi ali korporativnimi organi naročnika, tudi na koordinacijskih sestankih, ki jih sklicuje naročnik in na tehničnih in ostalih zahtevanih pregledih,

- na zahtevo naročnika zamenjati ali odstraniti določeno osebje s projekta,

- naročniku omogočiti, da med izvajanjem pogodbe pri izvajalcu izvede ogled oziroma revizijo z namenom, da pregleda in oceni izvajalčevo delovanje, v skladu s pogoji pogodbe, pri čemer je izvajalec dolžan naročniku tovrsten ogled zagotoviti in pri njem tudi sodelovati; izvajalec se obveže, da bo naročniku ob vsakem času omogočil dostop do celotne projektne dokumentacije in nadzor nad izvedbo vseh izdelkov po pogodbi,

- na lastne stroške popraviti napake in odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti, ki bi nastale po njegovi krivdi zaradi slabe izdelave ali uporabe neustreznega materiala ali slabe izvedbe pogodbenih del,

- izvajalec je odgovoren za izvajanje dela in varovanje okolja v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in zahtevami naročnika. V primeru, da je škoda na področju varovanja okolja posledica del izvajalca, je dolžan ukrepati v skladu s pravili stroke in na svoje stroške sanirati škodo,

- izpolnjevati vse obveznosti do svojih podizvajalcev, ki so vezani na izvedbo pogodbenih del,

- upoštevati zahteve in navodila naročnika,

- v času izvedbe del si mora sam zagotoviti ustrezni prostor za garderobo za svoje delavce v kolikor jo potrebuje,

- pri izvedbi del zaščititi ostalo opremo, naprave in površine pred poškodbami, prahom, itd., sicer je dolžan povzročeno škodo odpraviti,

- zagotoviti pridobitev soglasja naročnika za vsakega novega podizvajalca, razen za tiste, ki so navedeni v ponudbi in odobreni s pogodbo,

- poravnati vse stroške in škodo, ki bi jih pri izvajanju pogodbenih del povzročil izvajalec ali njegovi podizvajalci naročniku ali tretjim osebam,

- izvajati dela skladno z zahtevami varnostnih načrtov,

- zagotoviti osebo, ki bo v času izvajanja del skrbela za varnost in zdravje pri delu v obsegu pogodbe, ter delavcem zagotoviti ustrezno varovalno opremo ter orodje,

- dnevno voditi gradbeni dnevnik za montažna dela v njegovem obsegu in knjigo izmer,

- zaščititi vso opremo pred poškodbami, uničenjem in izgubo,

- po zaključku del pospraviti delovišče,

- po dokončanju pogodbenih obveznosti:

- pisno obvestiti naročnika o dokončanju del,

- sodelovati pri prevzemu pogodbenih del ter v dogovorjenih rokih odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, ugotovljene v zapisniku o prevzemu del,

- naročniku predati PID z vključenimi vsemi spremembami na izvedbenih načrtih, tako, da bo dokumentacija odražala končno stanje.

Če izvajalec ali njegov podizvajalec kljub pozivu naročnika po dokončanju pogodbenih del ne bi pospravil delovišče in odstranil odpadnega materiala, lahko naročnik na stroške izvajalca to stori sam oz. za to najame drugega usposobljenega izvajalca in vse s tem povezane stroške poplača izvajalec.

Izvajalčeve obveznosti iz tega člena in obveznosti iz obsega del iz 2. člena te pogodbe, se ne izključujejo.

V primeru, da bo izvajalec na lokaciji izvajanja del skladiščil material, svojo opremo, stroje, vozila in podobno, sam nosi odgovornost za morebitno uničenje, poškodovanje ali odtujitev.

Če izvajalec, kljub predhodnemu pisnemu opozorilu s strani nadzornika ali koordinatorja varnosti in zdravja pri delu, ravna v nasprotju z veljavnimi predpisi s področja graditve, varnosti in zdravja pri delu, ravnanja z odpadki ter zaščite virov pitnih voda, mora naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 1.000,00 €, ki jo naročnik obračuna pri plačilu mesečne situacije.

Izvajalec se zavezuje naročniku povrniti tudi nastalo škodo in dodatne stroške, ki nastanejo zaradi neizpolnjevanja ali neustreznega izpolnjevanja obveznosti iz prejšnjega odstavka ter škodo, ki bi jo s svojim delom napravil pri gradbenih ali drugih že izvedenih delih in opremi. Enako velja tudi za objekte izven gradbišča/delovišča, vključno z vsemi škodami na obstoječih komunalnih, komunikacijskih in ostalih napravah in objektih.

Izvajalec se zavezuje k usklajevanju del z drugimi izvajalci, ki sodelujejo pri projektu SE ZOOP, in ne sme povzročati zamud ali oviranja njihovega dela. V primeru neskladij je dolžan ravnati po navodilih naročnika.

V kolikor izvajalec del, kljub pozivu in dodatnemu roku za opravo del, brez utemeljenega razloga, ne zmore ali noče izvesti dela iz pogodbenih obveznosti, lahko naročnik na stroške Izvajalca to stori sam oz. za to najame drugega usposobljenega izvajalca in vse te nastale stroške prevali (prefakturira) na izvajalca.

Izvajalec je dolžan redno spremljati vse zakonske, podzakonske akte in drugo relevantno zakonodajo, ki se nanaša na predmet naročila ter v skladu z njo tudi postopati, za kar prevzema v celoti odgovornost, prav tako mora naročnika obveščati o morebitnih postopanjih in obveznostih na strani naročnika. Naročnik ne prevzema odgovornosti do tretjih oseb za kakršnekoli napake, odškodninske zahtevke in podobno za izvajalčevo ravnanje v neskladju z zakonodajo, ki bi se nanašalo na predmet naročila. Vsa morebitna popravila ali spremembe ravnanja po ugotovitvah pristojnega organa (kot npr. za inšpekcijski nadzor ali drugega organa) gredo v breme izvajalca, če se nanašajo na storitve, ki jih je on izvajal.

Izvajalčeva pogodbena obveznost obsega tudi dolžnost, da izvajalec pred oddajo ponudbe v postopku javnega naročanja podrobno preuči vse dele dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je bila javno objavljena v okviru postopka javnega naročila ter pred oddajo ponudbe opozori na morebitne pomanjkljivosti, ki bi preprečevale ali oteževale izvedbo pogodbenega obsega izvajalčevih obveznosti. Iz naslova pomanjkljivosti ali nepopolnosti dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila izvajalec po oddaji ponudbe ne more imeti nikakršnih zahtevkov do naročnika.

Obveznosti naročnika so:

- sodelovati z izvajalcem na način, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

- zagotoviti vir električne energije v obsegu skladno z varnostnimi načrti, vodo in montažni prostor za izvedbo pogodbenih del,

- izvajalcu predati varnostni načrt, v katerem bodo podrobneje opredeljene zahteve glede varnosti in zdravja pri delu in ureditve gradbišča,

- imenovati nadzornika in inženirja v skladu z določili GZ-1, ki izvajata strokovni nadzor in svetovanje naročniku; izvajalec je dolžan z njima sodelovati pri vseh pregledih, usklajevanjih in tehničnih vprašanjih,

- imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu,

- dnevno podpisovati gradbeni dnevnik in merilne liste,

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti.

- Sodelovanje med izvajalci

Izvedba gradbenih del za postavitev sončne elektrarne (v nadaljevanju besedila: LOT G) na zaprtem odlagališču nenevarnih odpadkov se bo vršila sočasno z LOT-om za postavitev sončne elektrarne (v nadaljevanju besedila: LOT SE) na zaprtem odlagališču nenevarnih odpadkov in LOT-om za izgradnjo kablovoda (v nadaljevanju besedila: LOT K) po predvidenih rokih, ki so razvidni iz tabele v Prilogi št.      .

Izvajalec  s podpisom te pogodbe izjavlja, da se zaveda, da se izgradnja sončne elektrarne na zaprtem odlagališču nenevarnih odpadkov  izvaja v vzporednih pogodbenih sklopih (LOT G, LOT SE in LOT K) ter da je pravočasna in brezhibna izvedba predmetnih gradbenih del ključnega pomena za izvedbo druge pogodbe, sklenjene z drugim izvajalcem iz pogodbe LOT SE.

Zaradi navedenega razloga je izvajalčeva pogodbena obveznost, ki je v celoti že vključena v pogodbeno ceno, da sodeluje z izvajalcem javnega naročila »Sončna elektrarna ZOOP z energetsko infrastrukturo - LOT SE« pri izvedbi del, kadar se dela obeh izvajalcev prekrivajo ali so odvisna ena od drugih. Izvajalec se zavezuje usklajevati svoj terminski načrt, dostop in izvedbo del z izvajalcem LOT SE, tako da ne bo prihajalo do zastojev, oviranja ali povzročanja zamud.

Izvajalec se obvezuje, da bo skladno s terminskim planom in navodili naročnika pravočasno izvedel vse potrebne aktivnosti, da omogoči izvajalcu druge pogodbe nemoteno izvedbo del.

Izvajalec ne bo smel brez utemeljenega razloga zavlačevati, onemogočati ali ovirati del drugega izvajalca.

Oba izvajalca sta dolžna skupaj sodelovati pri reševanju morebitnih tehničnih, logističnih ali varnostnih izzivov, ki nastanejo zaradi prekrivanja del. Če pride do spornih vprašanj ali nezdružljivosti med rešitvami, je končna odločitev v pristojnosti naročnika.

Izvajalec jamči za brezhibno in pravočasno izvedbo svojih pogodbenih del ne glede na stanje predmeta ob uvedbi v delo, razen če bi bilo to stanje v nasprotju s projektno dokumentacijo ali bi oviralo pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti, na kar mora izvajalec naročnika pisno opozoriti takoj ob zaznavi, sicer izgubi kakršnekoli pravice, povezane s tem.

Oba izvajalca sta dolžna redno sodelovati na usklajevalnih sestankih (koordinacijah), ki jih skliče naročnik ali gradbeni nadzor, kadar je to pomembno za usklajevanje poteka izvedbe del. O odsotnosti ali zavrnitvi sodelovanja se sestavi uradni zaznamek.

Izvajalec pogodbe LOT SE ima pravico,  da v okviru izvajanja svojih del opozori izvajalca gradbenih del na morebitne tehnične okoliščine, ki bi lahko vplivale na nemoteno izvedbo njegovih del ali na funkcionalnost in varnost opreme, ki je predmet pogodbe LOT SE. V tem okviru lahko izvajalec LOT SE poda utemeljene tehnične pripombe, vendar to ne pomeni formalne pravice do nadzora nad delom izvajalca gradbenih del.

Izvajalec gradbenih del je dolžan prejete pripombe nemudoma pisno proučiti in se do njih opredeliti v roku treh (3) delovnih dni. Pripombe mora izvajalec gradbenih del upoštevati, če so:

- v skladu s projektno dokumentacijo, pogodbo in tehničnimi specifikacijami naročnika, in/ali

- potrjene s strani  gradbenega nadzora ali naročnika.

Če med izvajalcema pride do tehničnega nesoglasja ali nasprotujočih zahtev, morata obe stranki nemudoma obvestiti naročnika, ki sprejme zavezujočo odločitev. Do odločitve naročnika morata izvajalca začasno ravnati tako, da se preprečijo škodne posledice ali motnje v izvedbi.

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru neučinkovitega sodelovanja ali zavračanja sodelovanja s strani kateregakoli izvajalca uveljavlja vse razpoložljive pravice po pogodbi, vključno s pogodbenimi kaznimi in povračilom škode.

Izvajalec je dolžan sproti obveščati naročnika o vseh okoliščinah, ki bi lahko vplivale na pravočasno, kakovostno ali varno izvedbo pogodbenih del oziroma bi lahko vplivale na nemoten potek drugih pogodbenih obveznosti naročnika, zlasti pogodbe za LOT SE.

Izvajalec se izrecno odpoveduje vsakršnim zahtevkom po podaljšanju roka ali povišanju pogodbene cene, ki bi bili posledica njegovega usklajevanja ali prilagajanja drugim izvajalcem, saj je takšno usklajevanje del pogodbenih obveznosti izvajalca.

Izvajalec nosi izključno odgovornost za pravilno izvedbo svojih pogodbenih obveznosti in ne more prenesti odgovornosti na izvajalca po pogodbi za LOT SE.

Izvajalec odgovarja za škodo, ki bi jo povzročil zaradi lastnega nepravilnega izvajanja del, malomarnosti ali nespoštovanja dogovorjenih obveznosti.

Če zamuda ali neizpolnjevanje obveznosti enega izvajalca povzroči škodo drugemu izvajalcu ali naročniku, je izvajalec, ki je povzročil škodo, dolžan povrniti nastalo škodo v skladu s splošnimi pravili civilne odgovornosti.

- Dokumentacija

Izvajalec mora izdelati in naročniku predati vso dokumentacijo v skladu z zahtevami, navedenimi v tehničnih zahtevah  (Lista tehničnih podatkov, splošne in posebne tehnične specifikacije, tehnične risbe) in predpisano zakonodajo).

- Lastništvo in pravice na podlagi izdelane dokumentacije

Vsa dokumentacija (v papirni in elektronski obliki (predaja izvornih datotek v obliki docx, xlsx, dwg, itd.), ki jo izvajalec proti plačilu po tej pogodbi izroči naročniku, postane naročnikova last.

Če predano delo oz. dokumentacija vsebuje elemente avtorskega dela, preidejo vse materialne avtorske pravice glede na vsebino pogodbe enkrat za vselej in za vse primere na naročnika z dnem plačila pogodbene cene.

Prenos po prvem in drugem odstavku med drugim, a ne izključno, vključuje pravico naročnika, da delo objavi in distribuira v elektronski, tiskani ali drugi obliki. Izvajalec prenaša na naročnika materialno avtorsko pravico predelave dela tako, da sme naročnik delo dopolnjevati oziroma spreminjati z novimi oziroma spremenjenimi podatki ter da sme delo oziroma njegove posamezne dele uporabljati po svoji presoji, vse brez omejitev.

Izvajalec naročniku zagotavlja, da so avtorji del na njega prenesli ustrezne pravice tako, da ima izvajalec pravico prenesti materialne avtorske pravice na naročnika na način in v obsegu, določenem v tej točki, v nasprotnem primeru odgovarja naročniku za vso škodo.

Izvajalec in naročnik soglašata, da sme naročnik materialne avtorske pravice in druge pravice izvajalca avtorja, ki jih pridobi po tej pogodbi, prenesti na tretje osebe.

- Predstavniki pogodbenih strank

Naročnikovi pogodbeni predstavniki za dela po tej pogodbi so:

Skrbnik pogodbe:      , e-pošta:       , tel. št.:      .

Nadzornik za gradbena dela:      , e-pošta:       , tel. št.:      .

Inženir:      , e-pošta:       , tel. št.:      .

Naročnikovi predstavniki so pooblaščeni, da zastopajo naročnika v vseh vprašanjih, ki zadevajo storitve po tej pogodbi. Naročnikovi predstavniki sodelujejo z izvajalcem ves čas trajanja pogodbe in mu nudijo vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati naročnik.

Izvajalčev odgovorni predstavnik za dela po tej pogodbi je:

_________________, e-pošta: ______________, tel. št.: _________________

Izvajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dela po tej pogodbi in je dolžan neposredno sodelovati z naročnikovim predstavnikom ves čas trajanja pogodbe. Morebitno zamenjavo odgovornih predstavnikov si morata pogodbeni stranki sporočiti pisno v roku osem dni po zamenjavi.

- Dolžnost obveščanja in koordinacijski sestanki

Medsebojne obveznosti in druga vprašanja v zvezi s to pogodbo stranki usklajujeta in dogovarjata preko svojih pogodbenih predstavnikov.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da morajo biti vsa obvestila, prošnje in zahteve posredovane nasprotni stranki v pisni obliki in pravilno naslovljene poslane po pošti ali  po elektronski pošti, ki so kot merodajni kontakt navedeni v tej pogodbi. Obvestilo, poslano na drug naslov, nima pravnega učinka.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se bosta medsebojno pravočasno in na zanesljiv način obveščali tudi o vseh dejstvih, katerih nastanek bi lahko kakorkoli vplival na izpolnitev obveznosti, še zlasti o:

- nastopu plačilne nesposobnosti ali insolventnosti izvajalca;

- izrečenem ukrepu prepovedi opravljanja dejavnosti zoper izvajalca, spremembi registrirane dejavnosti izvajalca, če le-ta vpliva na izvajanje pogodbenih obveznosti izvajalca;

- izrečenem disciplinskem, prekrškovnem ali kazenskem ukrepu prepovedi opravljanja dela oziroma poklica kateremu izmed delavcev izvajalca, še zlasti tistih, ki so navedeni kot kontaktne osebe po tej pogodbi.

Obveščanje se izvaja v skladu s pogodbenimi določili, drugače nima pravnega učinka.

Izvajalčeva opustitev dolžnosti obveščanja šteje za hujšo kršitev pogodbenih obveznosti, zaradi katere lahko naročnik odpove pogodbo brez odpovednega roka.

Naročnik ali predstavnik izvajalca lahko zahtevata eden od drugega, da prisostvuje na koordinacijskih sestankih, na katerih se analizirajo priprave na bodoče delo.

Naročnik bo vodil zapisnik takih koordinacijskih sestankov in bo poslal kopije zapisnika vsem udeležencem sestanka. V zapisniku morajo biti opredeljene odgovornosti za planirane aktivnosti v skladu s pogodbo.

- Prevzem pogodbenih del

Šteje se, da je izvajalec izvedel vse pogodbene obveznosti, če je v pogodbenem roku izvedel pogodbena dela v skladu s pogodbo in odpravil vse napake in pomanjkljivosti, ki jih je ob pregledu ugotovil naročnik.

Ob dokončanju pogodbenih del mora izvajalec:

- vpisati datum dokončanja pogodbenih del v gradbeni dnevnik,

- pisno obvestiti naročnika, da so dela v celoti zaključena,

- naročnika pozvati k prevzemu del najmanj osem (8) dni pred dnevom prevzema del.

Izvajalec se zavezuje odpraviti napake in pomanjkljivosti ugotovljene ob prevzemu del v roku trideset  (30) dni od dneva izvedenega prevzema del. Šteje se, da je Končni prevzem del izveden po odpravi vseh napak, po predaji celotne zahtevane dokumentacije ter končnem obračunu del, kjer so ovrednotene vse količine in kakovost del. Končni obračun del predloži izvajalec in mora biti usklajen in potrjen s strani naročnika. Če bi bile ob Končnem prevzemu ugotovljene pomanjkljivosti, se jih izvajalec zaveže odpraviti v roku 10 (deset) dni oz. po presoji naročnika. Izvajalec mora po odpravi napak naročnika ponovno pozvati na Končni prevzem.

Naročnik od izvajalca prevzame izvedena dela z izdajo Potrdila o končnem prevzemu in ko sta kumulativno izpolnjena naslednja pogoja:

- potrjen končni obračun del,

- izvajalec naročniku izroči bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

- Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izvajalec bo v roku 15 dni po podpisu pogodbe izročil naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in sicer bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje prvovrstne  banke ali zavarovalnice, ki ima sedež v Republiki Sloveniji v višini 10 odstotkov (10 %) od skupne pogodbene cene z DDV. Finančno zavarovanje bo moralo biti vsebinsko in pomensko enako priloženemu vzorcu, ki je sestavni del dokumentacije.

Rok trajanja zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti še najmanj 30 dni po datumu pogodbenega prevzema del.

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe.  V kolikor izvajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja izvajalca pisno pozval k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.

Unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo in stroške v višini zneska razlike med višino dejanske škode in stroškov, ki jih je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz te pogodbe utrpel, in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja (t.i. pravica do plačila popolne odškodnine).

Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi v primeru:

- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali,

- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe (vključno brez omejitev, če izvajalec svojih obveznosti ne opravi v dogovorjenih rokih, kvaliteti in / ali obsegu) ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njeno veljavnost. V primeru, da izvajalec ne podaljša veljavnosti finančnega zavarovanja vsaj 7 dni pred iztekom veljavnosti obstoječega finančnega zavarovanja, lahko naročnik unovči obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če izvajalec v roku, opredeljenem v prvem odstavku tega člena, ne izroči naročniku garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, se lahko unovči bančna garancija za resnost ponudbe.

Unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne izključuje pravice naročnika do uveljavljanja pogodbene kazni.

- Kontrola kvalitete materialov

Če se ob izvršeni kontroli ugotovi, da kakovosti uporabljenih materialov ali blaga ne ustrezajo določilom pogodbe, lahko naročnik zahteva odpravo napak in povračilo stroškov ponovne kontrole.

Nevarnost uničenja, izgube ali poškodovanja blaga, trpi izvajalec in sicer vse do naročnikovega prevzema na objektu.

- Zavarovanje opreme in storitev izvajalca

Izvajalec mora naročniku ob sklenitvi pogodbe predati kopijo zavarovalne police za pokritje vseh rizikov, povezanih z izvedbo del po pogodbi, in sicer iz naslova odgovornosti za škodo, premoženjsko in nepremoženjsko, ki bi lahko nastala med izvedbo del in sicer katerikoli osebi ali premoženju naročnika, ves čas od pričetka veljavnosti pogodbe za izvedbo del do dneva zaključka izvedbe del oz. do predaje zaključenih del naročniku, v višini skupne zavarovalne vsote 100.000,00 EUR.

Škodo, ki bi nastala naročniku, zavarovalnica izplača naročniku oz. v skladu z njegovo pisno izjavo o načinu plačila škode.

- Kvaliteta dela in garancija

Vsa dela morajo biti izvršena pravilno, kvalitetno in v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi), po pravilih stroke, tehničnimi navodili in priporočili ter normativi.

Izvajalec je dolžan kriti vse stroške in škodo, nastalo kot posledica svojega nekvalitetnega, nepravilnega ali nestrokovnega dela, kar mora nadzorni organ DEM zapisniško ugotoviti.

Izvajalec odgovarja za morebitne napake v izvedbi del, ki so predmet te pogodbe in zadevajo solidnost, če se take napake pokažejo v garancijskem roku, ki teče od dneva zapisniškega prevzema pogodbenih del.

Izvajalec daje za izvedena dela 24 mesečno garancijo od dneva uspešno opravljenega prevzema pogodbenih del.

Naročnik mora izvajalca pisno obvestiti o ugotovljenih vidnih pomanjkljivostih oziroma o neustrezno opravljenih delih v 7 dneh od dneva primopredaje oziroma takoj, ko je to mogoče. Naročnik je dolžan omogočiti izvajalcu preveriti upravičenost reklamacije.

V garancijskem roku je izvajalec dolžan na lastne stroške popraviti napake in odstraniti vse ugotovljene pomanjkljivosti, ki bi nastale po njegovi krivdi zaradi slabe izvedbe del ali uporabe neustreznega materiala.

Za odpravljene napake začne ponovno teči garancijski rok kot navedeno v 4. odstavku tč. 17.

Izvajalec ne jamči za napake, ki bi nastale zaradi nepravilne uporabe ali nezadostnega vzdrževanja naročnika.

Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v roku, ki ga v pisnem pozivu k odpravi pomanjkljivosti določi naročnik oziroma v z naročnikom dogovorjenem roku, ima naročnik pravico do izbire drugega izvajalca za odpravo pomanjkljivosti, vendar na stroške pogodbenega izvajalca. Dodatno ima iz tega naslova možnost unovčitev garancije za odpravo napak.

Izvajalec odgovarja za morebitne napake na opremi, ki je predmet te pogodbe, če se take napake pokažejo v garancijskem roku, ki teče od dneva zapisniškega prevzema pogodbenih del.

Izvajalec se zavezuje, da bo v času garancijske dobe strokovno odpravil vse odkrite napake na lastne stroške.

Naročnik bo v času trajanja garancijske dobe javljal morebitne nastale okvare ali napake na naslov in tel. št.:………………………………………………………………………………………………………

V garancijskem roku je izvajalec dolžan na lastne stroške popraviti napake in odstraniti vse ugotovljene pomanjkljivosti, ki bi nastale po njegovi krivdi zaradi slabe kakovosti opreme, izvedbe del ali uporabe neustreznega materiala. Za odpravljene napake začne ponovno teči garancijski rok, določen v tem členu.

Izvajalec je dolžan povrniti naročniku škodo, ki bi mu nastala zaradi malomarno, nestrokovno ali nekvalitetno opravljenega dela v skladu z določili Obligacijskega zakonika.

- Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izvajalec bo v zavarovanje, da bodo vse napake in okvare v garancijski dobi odpravljene pravočasno, na stroške izvajalca in v skladu z določili te pogodbe, izročil naročniku v roku 15 dni od uspešno izvedene primopredaje garancijo banke/zavarovalnice za odpravo napak v garancijski dobi in sicer:

- za obdobje garancijske dobe (garancijskega roka), navedene v 18. členu te pogodbe, v višini 5 % (pet odstotkov) od končne pogodbene vrednosti  z DDV.

Če izvajalec  finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku naročniku ne izroči v navedenem roku, je naročnik upravičen unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Garancija mora veljati še 60 dni po izteku garancijskega roka za prevzeto opremo in dela.

Šteje se, da je izvajalec izpolnil svojo obveznost predložiti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, če naročniku izroči (brezpogojno, nepreklicno in plačljivo na prvi poziv) finančno zavarovanje prvovrstne banke/zavarovalnice s sedežem v Republiki Sloveniji, s katero se izdajatelj zaveže, da bo na prvi poziv naročnika in brez ugovorov v petih (5) dneh po prejemu zahtevka plačal naročniku znesek, na katerega se glasi garancija.

V kolikor izvajalec v dogovorjenem roku ne predloži garancije za odpravo napak v garancijski dobi z zahtevano vsebino, naročnik kasneje ni dolžan sprejeti garancije za odpravo napak. V primeru, da izvajalec ne predloži naročniku garancije za odpravo napak v garancijskem roku, se lahko unovči garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini zneska zahtevane garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku na lastne stroške, ki mora biti veljavno še 15 dni od dneva odprave napak. V nasprotnem primeru lahko naročnik unovči predloženo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku in naroči odpravo pomanjkljivosti drugemu izvajalcu na račun izvajalca povečano za vse stroške in škodo, ki jih je/jo utrpel naročnik (t. i. kritni kup).

V primeru, da izvajalec napake in okvare ne bo odpravil v dogovorjenem roku v skladu s to pogodbo na dogovorjeni način, ne zagotovi nadomestnega blaga dogovorjene vrste in kvalitete ali je odprava neustrezna ali nepopolna, lahko to odpravo napak in okvar zagotovi naročnik na stroške izvajalca z uporabo predloženega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi v skladu s to pogodbo.

Unovčenje finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti povrniti naročniku škodo in stroške v višini zneska razlike med višino dejanske škode in stroškov, ki jih je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz te pogodbe utrpel, in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja (t. i. pravica do plačila popolne odškodnine).

- Varnost in zdravje pri delu in varstvo pred požarom

Izvajalec izjavlja:

- da je seznanjen s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom in da vse te predpise dosledno spoštuje.

- da ima in bo imel za vsakega delavca pri opravljanju del na objektih naročnika sledečo dokumentacijo:

- veljavno pogodbo o zaposlitvi,

- dokazilo o socialnem, zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem zavarovanju,

- zavarovanje za primer poškodbe pri delu,

- dokazilo o opravljenem usposabljanju s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom,

- dokazilo o zdravstveni sposobnosti delavca za delo, ki ga bo opravljal,

- delovno dovoljenje za državljane držav, ki niso članice Evropske unije.

- da ima in bo imel vso delovno opremo ustrezno pregledano v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje.

- da bodo njegovi delavci in vsi podizvajalci uporabljali vso predpisano osebno varovalno opremo.

Pristojni delavec naročnika s Pisno izjavo za zunanje izvajalce seznani izvajalca in morebitne podizvajalce z varnostnimi predpisi naročnika in o posebnih varnostnih ukrepih, ki veljajo na delovišču/objektu. Izvajalec in vsi podizvajalci morajo upoštevati vse varnostne predpise in ukrepe.

Delavec, ki zagotavlja varnost delavcev izvajalca, mora pred pričetkom del podpisati Pisni sporazum o organiziranju skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču. Pisni sporazum morajo podpisati tudi vsi podizvajalci.

Če pristojni delavec naročnika ugotovi, da izvajalec in/ali podizvajalci ne upoštevajo varnostnih predpisov in ukrepov ali da njihov delovni postopek predstavlja tveganje, bo izvajalca na to pisno opozoril.

V primeru, da izvajalec ali podizvajalci ne upoštevajo opozoril in navodil naročnika ter nadaljujejo z nevarnim delom, bo pristojna oseba naročnika prepovedala nadaljnje delo in zahtevala odstranitev z delovišča do vzpostavitve pogojev za varno delo.

- Varovanje okolja

Izvajalec izjavlja, da:

- je seznanjen, da ima naročnik vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem po mednarodnem standardu ISO 14001:2015 in so mu poznane zahteve standarda, ki se nanašajo na okolje,

- bodo vsi njegovi delavci upoštevali vse zahteve s področja varovanja okolja v skladu z veljavno zakonodajo in standardi na tem področju.

- prevzema odgovornost za vso škodo v primeru neupoštevanja vseh zahtev s področja varovanja okolja in v primeru onesnaženja okolja pri izvajanju del.

- Zaupnost podatkov

Stranki se zavezujeta, da bosta ohranjali kot zaupne ves čas trajanja pogodbe in po prenehanju njene veljavnosti neomejeno, vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije in druge podatke, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja ali druge podatke, ki jih bosta pridobili v kakršnikoli obliki, če so določeni kot poslovna skrivnost in tudi podatke, ki niso določeni kot poslovna skrivnost, pa bi morali ali mogli vedeti, da lahko zaradi nepooblaščenega razkritja nastane škoda.

Dolžnost varovanja zaupnosti zavezuje tako pogodbeni stranki, kot pri njiju zaposlene osebe in druge osebe, ki bi se z njimi seznanile pri izvajanju dela na podlagi tega pogodbenega razmerja.

Izvajalec je naročniku odškodninsko odgovoren za kršitev teh določb, za izkoriščanje podatkov oz. informacij za lastne namene in za vsakršno nepooblaščeno širjenje podatkov in informacij tretjim osebam brez izrecnega pisnega soglasja naročnika.

Objava ali posredovanje podatkov skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja ne šteje za kršitev po tem členu.

- Odstop od pogodbe

Pogodbeni stranki lahko sporazumno prekineta pogodbo pred potekom pogodbenega roka. Vsaka pogodbena stranka lahko iz utemeljenih razlogov odstopi od pogodbe z odpovednim rokom 1 meseca. Odpovedni rok prične teči od dneva, ko nasprotna stranka sprejme pisno odpoved pogodbe.

V primeru kršitve pogodbenih določil lahko vsaka stranka odstopi od pogodbe s pisno izjavo nasprotni stranki. V tem primeru odstop prične veljati 8. dan od dneva, ko je nasprotna stranka prejela pisno izjavo o odstopu od pogodbe.

V primeru kakršnegakoli odstopa ali sporazumne prekinitve pogodbe bo naročnik v skladu z Obligacijskim zakonikom plačal izvajalcu le tisto blago oz. storitve, ki so bile dejansko strokovno izvedene, potrjene s strani naročnika in ne vplivajo na kvalitetno nadaljevanje del s strani drugega izvajalca. Izvajalec ne more zaradi odpovedi ali prekinitve pogodbe utemeljeno pričakovati nikakršnega dobička in nima nobenih pravic iz naslova izgube prihodka oz. izgubljenega dobička zaradi izpada pozitivnega poslovnega interesa ali podobno.

Če bo naročnik odstopil od pogodbe zaradi nestrokovnega dela ali neupoštevanja pogodbenih določil izvajalca in bo primoran poiskati novega izvajalca, vsi morebitni stroški in škoda, ki bi nastali naročniku zaradi tega, bremenijo izvajalca.

Naročnik lahko zavrne plačilo že izvedenih in z njegove strani potrjenih del, če izvajalec naročniku ne povrne nastalih stroškov in morebitne škode zaradi odstopa od pogodbe, s tem povezane zamude pri dokončanju dogovorjenih del in morebitnih višjih stroškov zaradi izbora novega izvajalca.

Nastala zamuda zaradi izbora novega izvajalca se obračuna na način, kot je določeno za izračun pogodbene kazni.

Naročnik ima pravico odstopiti od te pogodbe kadarkoli brez razloga, pri čemer odpovedni rok znaša dva (2) meseca od prejema pisnega obvestila o odstopu. Naročnik bo izvajalcu plačal že opravljene storitve/dela, pri čemer izvajalec ni upravičen do morebitnega povračila škode, izgubljenega dobička ali podobno iz naslova predčasne prekinitve pogodbe oz. zmanjšanega obsega naročila.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje svojih drugih obveznosti v skladu s to pogodbo, ga naročnik pisno opozori in pozove k izpolnitvi njegovih obveznosti ter mu določi primeren rok za pravilno izpolnitev. Če izvajalec ne upošteva pisnega opozorila naročnika, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka in brez kakršnihkoli obveznosti do Izvajalca.

Naročnik si pridržuje pravico odstopiti od pogodbe zaradi razlogov na strani naročnika (kot npr. vendar ne izključno: nepridobitev soglasja organov nadzora in upravljanja; nepotrjen, spremenjen ali noveliran investicijski plan; nepridobljena sredstva v okviru razpisa za pridobitev nepovratnih sredstev; nezadostna lastna ali druga razpoložljiva finančna sredstva; spremembe strateških usmeritev naročnika; spremembe zakonodaje ali predpisov, ki vplivajo na izvedbo predmeta naročila; organizacijske ali strukturne spremembe pri naročniku; nepridobitev soglasja za priključitev s strani ELES-a ali drugi razlogi, ki spreminjajo ali otežujejo izvedbo predmeta naročila). V primeru tovrstnega odstopa od pogodbe izvajalec ni upravičen do morebitnega povračila škode, izgubljenega dobička ali podobno.

V primeru, da naročnik ali njegov pooblaščenec izvede novo javno naročilo z istovrstnega področja, ali izvede javno naročilo, ki je po veljavni zakonodaji obvezujoče za naročnika, ta pogodba preneha z dnem začetka veljavnosti (oziroma z dnem začetka izvajanja storitev, če ta nastopi po začetku veljavnosti) pogodbe z novo izbranim izvajalcem na podlagi pravnomočne odločitve o oddaji novega naročila.

Naročnik je upravičen, da kadarkoli po sklenitvi pogodbe odstopi od pogodbe iz razloga, ker investicije ne bo izvedel ali je ne bo izvedel v predvidenem obsegu.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe tudi iz razlogov, ki jih ureja 96. člen ZJN-3.

Odstop od te pogodbe mora biti podan v pisni obliki in posredovan po elektronski pošti na elektronski naslov predstavnika nasprotne stranke, kot je naveden v pogodbi.

V odpovednem roku sta stranki zavezani izpolnjevati svoje obveznosti iz te pogodbe v celoti.

V primeru katerekoli odpovedi pogodbe Izvajalec ni upravičen do morebitnega povračila škode, izgubljenega dobička ali podobno iz naslova predčasne prekinitve pogodbe oz. zmanjšanega obsega naročila.

V primeru, ko naročnik odstopi od te pogodbe iz razlogov, ki niso na strani izvajalca, je naročnik dolžan plačati izvajalcu že opravljene storitve/dela ter opremo in materiale, ki so bili že dobavljeni naročniku.

Izvajalec se v primeru, da naročnik to zahteva, zavezuje izvajati pogodbo še najmanj toliko časa, dokler naročnik ne sklene pogodbe z novim Izvajalcem oziroma ne zagotovi druge oblike izvajanja.

- Protikorupcijska klavzula

Če po tej pogodbi ali v povezavi z njo kdorkoli v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, podpisniku pogodbe ali komur koli, ki je pri naročniku zaposlen ali zanj opravlja katero koli delo, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega ravnanja nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je pogodbeni stranki povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi  podpisniku pogodbe ali komur koli, ki je pri pogodbeni stranki zaposlen ali za njo opravlja katero koli delo, je pogodba nična.

- Razvezni pogoj

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca

ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

  - v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- Višja sila

Izvajalec je prost odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbene obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile nepredvidene okoliščine, ki jih izvajalec ni mogel preprečiti, niti jih odpraviti oziroma se jim izogniti (višja sila).

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna obvestiti drugo stranko o nastopu oz. prenehanju višje sile takoj in navesti tiste obveznosti, katerih izvedba je ali bo preprečena. Stranka mora v času trajanja višje sile iskati alternativne rešitve za nadaljevanje aktivnosti, ki jih ne ovira višja sila.

Po končanem delovanju višje sile pogodbeni stranki zapisniško ugotovita morebitne spremembe pogodbenih obveznosti ter na podlagi tega skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi.

Če zaradi delovanja višje sile pogodbenima strankama nastane škoda, krije vsaka pogodbena stranka škodo, ki ji je nastala zaradi delovanja višje sile.

- Zakoni in predpisi

Izvajalec mora pri izvajanju pogodbenih obveznosti, ki so predmet te pogodbe, upoštevati zakonodajo Republike Slovenije, ki je v veljavi v času izvajanja pogodbe in ostale predpise ter standarde, ki so navedeni v tehničnem delu dokumentacije.

- Reševanje sporov in uporaba prava

Morebitne spore iz te pogodbe bodo stranke reševale sporazumno.

V primeru, da do sporazuma ne bi prišlo, pa je za razrešitev sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru, ki presoja vse spore po slovenskem pravu, ki se uporablja tudi za to pogodbo..

- Posebna določila

- Naročnik ne zahteva, da vsi strokovnjaki, delavci izvajalca govorijo slovensko, vendar zahteva, da komunikacija z naročnikom poteka v slovenskem jeziku, kar pomeni, da mora izbrani ponudnik, če potrebuje, na svoje stroške zagotoviti strokovnjake, ki bodo skrbeli za pisno in ustno komunikacijo v slovenskem jeziku.

- Vsa dokumentacija, ki jo mora v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila izdelati izvajalec, mora biti izdelana v slovenskem jeziku.

- Pogodbo sestavljajo dokumenti, ki so navedeni v tem členu. Dokumente, ki sestavljajo pogodbo, je treba razumeti tako, da se le-ti vzajemno razlagajo.

Za namene tolmačenja se prioriteta dokumentov določa po naslednjem zaporedju:

- Pogodba

- Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in dodatki k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

- Tehnične zahteve in specifikacije

- Predračun

- Ponudba izvajalca

Če v dokumentih pride do dvoumnosti ali neskladnosti, mora naročnik dati vse potrebne obrazložitve ali navodila.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da izvajalec ne bo prenesel svoje terjatve do naročnika iz naslova te pogodbe na drugo fizično ali pravno osebo, jo zastavil ali z njo kakorkoli drugače razpolagal.

Če katerakoli od določb pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe pogodbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Izvajalec je dolžan naročniku povrniti vso škodo, ki jo povzroči med in v zvezi z izvrševanjem pogodbenih obveznosti.

Za spremembe in dopolnitve te pogodbe se upošteva 95. člen ZJN-3. Morebitne dopolnitve ali spremembe te pogodbe so veljavne le, če so sklenjene pisno, v obliki aneksa k tej pogodbi - razen, ko gre za primere po posebnih določbah kot izhaja iz te pogodbe tj. za primere, ko pisnega aneksa ni potrebno sklepati.

V primeru, ko je zaradi nujnosti podano ustno sporočilo, ga je takoj potrebno pisno potrditi, ne glede na to katera stranka je sporočilo dala.

- Končne določbe

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta zakonita zastopnika obeh pogodbenih strank pod odložnim pogojem predložitve ustreznega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in izpolnitvijo odložnega pogoja iz 1. člena te pogodbe ter velja do izvedbe vseh obveznosti pogodbenih strank po pogodbi. Glede garancijskih določil se pogodba uporablja do izteka vseh garancijskih rokov oz. morebitnega podaljšanja le-teh.

Za vse, kar s to pogodbo ni posebej definirano, veljajo določila Obligacijskega zakonika in ostale veljavne zakonodaje, v kolikor se nanašajo na to pogodbo.

Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en (1) izvod. V kolikor se pogodba podpisuje elektronsko, s kvalificiranim digitalnim potrdilom, en (1) podpisan izvod pogodbe v elektronski obliki obstoji za obe pogodbeni stranki.

| , |  | Maribor, |
| --- | --- | --- |
| Izvajalec: , Direktor/-ica |  | Naročnik: Dravske elektrarne Maribor d.o.o. mag. Damjan Seme, generalni direktor |

Priloge:

- Priloga št. 1: Ponudba št.       z dne      ,

- Priloga št. 2: Seznam/lista podizvajalcev (samo v primeru nastopa s podizvajalci),

- Priloga št. 3: Podatki o posameznem podizvajalcu (samo v primeru nastopa s podizvajalci),

- Priloga št. 4: Soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (samo v primeru nastopa s podizvajalci in zahteve podizvajalca za neposredno plačilo).

Priloga št. 2:Seznam/lista podizvajalcev

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci:

| Vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel | Naziv, polni naslov, matična št., davčna št., TRR | Predmet, količina, cena, kraj in rok izvedbe del | Neposredno plačilo podizvajalcu DA/NE |
| --- | --- | --- | --- |

OBRAZEC 6

SEZNAM REFERENČNIH POSLOV

V zvezi z javnim naročilom »Sončna elektrarna ZOOP z energetsko infrastrukturo -  LOT G (ponovitev)« izjavljamo in jamčimo, da:

- smo v zadnjih 10 (desetih) letih, izvedli transport, razgrinjanje in vgradnjo z valjanjem najmanj 50.000 m3 ali najmanj 100.000 ton razsutega materiala na enem projektu iz katerega je razvidno, da je vgradnja potekala v slojih največ 50 cm

| Zap. št. | Referenčni naročnik | Naziv reference | Opis (vsebina reference: transport, razgrinjanje in vgradnja z valjanjem, količina materiala (v m3 ali tonah), vgradnja v slojih (največ 50 cm) s sprotnim valjanjem | Obdobje izvedbe del |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

- smo v zadnjih 10-ih letih pred rokom za oddajo ponudbe kvalitetno izvedli vsaj eno (1) celovito izgradnjo ponikovalnega ali črpalnega vodnjaka globine minimalno 8 metrov in premera z zaščitno obložno kolono F1200 mm

| Zap. št. | Referenčni naročnik | Naziv reference | Opis reference (vsebina reference: globina, premer ponikovalnega ali črpalnega vodnjaka) | Obdobje izvedbe del |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo

__________________________                               ESPD obrazca.

OPOMBA:

V primeru priglasitve več referenc ponudnik obrazec ustrezno dopolni ali ga kopira.

OBRAZEC 7

POTRDILO REFERENC

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)		…………………………….

(naslov)		…………………………….

kot naročnik potrjujemo, da je izvajalec

(naziv)		……………………………

(naslov)		……………………………

Izvedel (opredelitev del):

za referenčni objekt:

V obdobju od ………………………….. do …………………

Kratek opis reference:

Kontaktna oseba naročnika: (ime in priimek)  ………………………………

Telefon/ gsm: ………………………………

e-mail: ………………………………

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo »Sončna elektrarna ZOOP z energetsko infrastrukturo -  LOT G (ponovitev)«

Kraj in datum:__________________                Žig in podpis izdajatelja potrdila:

OPOMBA:

Ponudnik mora pri posamezni referenci podati vse informacije, iz katerih bo naročnik lahko razbral izpolnjevanje referenčnih zahtev. Obrazec se razmnoži za posamezne reference.

OBRAZEC 8

POTRDILO REFERENC

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)		…………………………….

(naslov)		…………………………….

kot naročnik potrjujemo, da je izvajalec

(naziv)		……………………………

(naslov)		……………………………

Izvedel (opredelitev del):

za referenčni objekt:

V obdobju od ………………………….. do …………………

Kratek opis izvedenih del:

Kontaktna oseba naročnika: ( ime in priimek )  ………………………………

Telefon/ gsm: ………………………………

e-mail: ………………………………

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo »Sončna elektrarna ZOOP z energetsko infrastrukturo -  LOT G (ponovitev)«

Kraj in datum:__________________                Žig in podpis izdajatelja potrdila:

OPOMBA:

Ponudnik mora pri posamezni referenci podati vse informacije, iz katerih bo naročnik lahko razbral izpolnjevanje referenčnih zahtev. Obrazec se razmnoži za posamezne reference.

OBRAZEC 9

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE IN STROKOVNE SPOSOBNOSTI

V zvezi z javnim naročilom »Sončna elektrarna ZOOP z energetsko infrastrukturo -  LOT G (ponovitev)« izjavljamo in jamčimo, da:

- Razpolagamo z ustreznim kadrom za izvedbo predmeta javnega naročila, ki bo storitve tudi dejansko izvajal. Ponudnik/partner/podizvajalec morajo skupaj zagotoviti ter pri prijavi predlagati eno (1) strokovno sposobno osebo, ki izpolnjuje navedene pogoje in sicer:

- Razpolagamo z vsaj enim (1) Vodjem gradnje s področja gradbeništva, ki:

- je vpisan v Imenik pooblaščenih inženirjev ali Imenik vodij del pri IZS kot Vz-vodja del  (VZ-vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, vodenje posameznih del na zahtevnih in manj zahtevnih objektih, vodenje gradnje nezahtevnega objekta), za področje gradbeništva, z aktivnim statusom vsaj 5 let do roka za oddajo ponudb,

- je v obdobju zadnjih petnajst (15) let pred rokom za oddajo ponudb vsaj dvakrat (2) vodil dela (kot odgovorni vodja del/vodja gradnje ali posameznih del po ZGO-1, oz. kot vodja del po GZ, GZ-1) ali v primerljivi vlogi v tujini (v skladu z zakonodajo druge države v EU),

- bo na predmetnem javnem naročilu opravljal vlogo vodje del/vodja gradnje.

| Zap. št. | Ime in priimek Delodajalec kadra (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec), aktivni status/leta, št. IZS/vloga na projektu | Referenčni naročnik/Naslov referenčnega projekta | Kratek opis referenčnega projekta, obdobje izvedbe del |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo

__________________________                               ESPD obrazca.

OPOMBA:

V primeru priglasitve več strokovnjakov/izvedbenih kadrov ponudnik obrazec ustrezno dopolni ali ga kopira.

OBRAZEC 10

POTRDILO KADROVSKIH REFERENC – vodja gradnje s področja gradbeništva

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)		_________________________

(naslov)		_________________________

kot naročnik potrjujemo, da je oseba

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| Zaposlen pri: |  |
| Št. IZS: |  |
| Aktivni status v imeniku IZS od: |  |

Poklicni naziv:_______________________________________________________

Vloga na projektu: ____________________________________________________

Naslov referenčnega projekta in kratek opis izvedenih del:

Obdobje izvedbe del:

Kontaktna oseba naročnika: (ime in priimek)  ___________________

Telefon/ gsm: ___________________

e-mail: ___________________

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo »Sončna elektrarna ZOOP z energetsko infrastrukturo -  LOT G (ponovitev)«.

Kraj in datum:__________________                Žig in podpis izdajatelja potrdila:

OPOMBA:

Obrazec se razmnoži za posamezne kadrovske reference.

OBRAZEC 11

### VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT-ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se izvajalec postopka javnega naročanja)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove prijave/ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št.       (vpiše se številka objave oziroma interne oznake postopka oddaje javnega naročila), katerega predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

ROK VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum veljavnosti, ki je zahtevan v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila ali v obvestilu o naročilu)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročil; ali

- ponudnik je navedel neresnične ali nepravilne podatke v svoji ponudbi.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant													(žig in podpis)

|  | OBRAZEC 12 |
| --- | --- |

### VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila za katerega je sklenjena pogodba).

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant													 	(žig in podpis)

|  | OBRAZEC 13 |
| --- | --- |

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpišeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

OBRAZEC 14

IZJAVA

Izjavljamo, da ima država, v kateri imamo sedež, sklenjen mednarodni sporazum o odprtju trga javnih naročil Evropske unije oz. z Republiko Slovenijo sklenjen drug dvo ali večstranski mednarodni sporazum, ki nam omogoča sodelovanje v predmetnem postopku javnega naročila v vlogi in vsebini, kot jo prevzemamo, ter da je gospodarskim subjektom s sedežem na območju Republike Slovenije v državi, v kateri imamo sedež, omogočen vzajemen dostop do trga javnih naročil.

Navedba sporazuma:

…………………………………………………………………………………………………………….

Datum, kraj:							Gospodarski subjekt navedeno potrjuje

__________________________                               	z oddajo ESPD obrazca.

OBRAZEC 15

POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)

Sončna elektrarna ZOOP z energetsko infrastrukturo -  LOT G (ponovitev)

Naziv gospodarskega subjekta:

PONUDBENA CENA (SKUPNA PONUDBENA CENA, KOT JE NAVEDENA V PREDRAČUNU)

| Skupna ponudbena cena (brez DDV): | EUR |
| --- | --- |

Cene vključujejo vse stroške izvajalca, potrebne za uspešno izvedbo predmeta javnega naročila, vse elemente, iz katerih so sestavljene, davke in druge dajatve (razen DDV).

Ponudba velja do vključno 120 dni po roku za oddajo ponudb.

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo ESPD obrazca.

_________________________

OBRAZEC 16

IZJAVA ZA PREVZEM ZAPRTEGA DELA DOKUMENTACIJE

V zvezi z javnim naročilom »Sončna elektrarna ZOOP z energetsko infrastrukturo -  LOT G (ponovitev)«, objavljenem na portalu javnih naročil dne _________, št. objave _____________,

Spodaj podpisani ______________________________ (ime in priimek), odgovorna oseba družbe ____________________________________________________(firma in sedež)

za podpis prijave/ponudbe in pogodbe v zvezi z javnim naročilom, pod materialno in kazensko odgovornostjo v zvezi s prevzemom zaprtega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila »Sončna elektrarna ZOOP z energetsko infrastrukturo -  LOT G (ponovitev)« (v nadaljevanju: zaprti del) izjavljam, da:

- bo prevzeta dokumentacija, uporabljena izključno in samo za namen priprave ponudbe kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- se dokumentacije ne bo tiskalo, kopiralo ali kakorkoli drugače distribuiralo in/ali posredovalo drugim fizičnim in/ali pravnim osebam s strani prejemnika, razen morebitnim podizvajalcem ali partnerjem v skupnem nastopu, ki bi sodelovali pri predmetnem javnem naročilu in za katere prevzemamo odgovornost, da bodo varovali zaupno naravo podatkov iz tehnične specifikacije,

- bomo na zahtevo naročnika Dravske elektrarne Maribor d.o.o. nemudoma vrnili oz. uničili vse zapise na listinah ali drugih medijih,

- bomo varovali poslovno skrivnost in zaupne podatke tudi po izteku postopka javnega naročila.

Zaprti del, ki je del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila nam pošljite po e-pošti na e-naslov pooblaščene osebe ___________________________________________ (ime in priimek), elektronski naslov _________________________________.

Naročnika obveščamo, da nam morebitna dodatna pojasnila v zvezi s podatki iz dokumentacije zaprtega dela posreduje po elektronski pošti na naslov ___________________________________.

Prevzemamo odgovornost, da so navedeni elektronski naslovi v tej izjavi delujoči in smo seznanjeni z dejstvom, da naročnik na prevzema odgovornosti za ne prejem elektronske pošte na navedene elektronske naslove.

Zavezujemo se, da bomo vsa dodatna pojasnila, ki se nanašajo na zaprti del dokumentacije, zahtevali na naročnikov elektronski naslov damjan.jost@dem.si, in ne bomo vprašanj zastavili preko portala javnih naročil. V nasprotnem primeru prevzemamo materialno in kazensko odgovornost.

| KRAJ: |  | POTENCIALNI PONUDNIK ime in priimek odgovorne osebe ponudnika in podpis: |
| --- | --- | --- |
| DATUM: |  |  |

Za delniško družbo se navedejo le tisti delničarji, ki so posredno ali neposredno imetniki več kot 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe. For a joint stock company are included in the statement only those shareholders of the offerer, which directly or indirectly hold more that 5% of the shares or participate with more than 5% share in the ownership rights, management or capital of the joint stock company.

Glej definicijo povezanih družb v 527. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009-ZGD-1-UPB1, s spremembami) The definitions of associated companies in the Article 527 of the Companies Act (Official Gazette of RS no. 65/2009-ZGD-1-UPB1, with amendments) are applicable.