PODATKI O PODIZVAJALCIH

## Izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

|  | ## Podizvajalec 1 | ## Podizvajalec 2 | ## Podizvajalec 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Naziv |  |  |  |
| ## Naslov |  |  |  |
| ## Matična številka |  |  |  |
| ## Identifikacijska ## številka za DDV |  |  |  |
| ## Kontaktna oseba ## (ime, priimek, tel. ## št., el. naslov) |  |  |  |
| ## Transakcijski račun, ## odprt pri banki |  |  |  |
| ## Zakoniti zastopnik |  |  |  |
| ## Delež javnega naročila, ## ki ga prevzema |  |  |  |
| ## Vrsta del, ki jih prevzema |  |  |  |
| ## Neposredno plačilo ## (DA/NE) |  |  |  |

## Datum:									Podpis pooblaščene osebe:

## ___________________							_______________________

## SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

Podizvajalec

(naziv, naslov)

dajem soglasje, na podlagi katerega naročnik Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Agencija Republike Slovenije za okolje, za javno naročilo z oznako 43009-8/2025, katerega predmet je Izvajanje inženiringa in izdelava projektne dokumentacije projekta »Nadgradnja merilne infrastrukture za stalno spremljanje in napovedovanje meteoroloških in hidroloških razmer«, namesto ponudnika

(naziv, naslov)

poravna naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

| Kraj in datum: |  | Podpis odgovorne osebe podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

PONUDBENI PREDRAČUN

za javno naročilo storitev:

Izvajanje inženiringa in izdelava projektne dokumentacije projekta »Nadgradnja merilne infrastrukture za stalno spremljanje in napovedovanje meteoroloških in hidroloških razmer«

PONUDNIK:

(naziv)

(naslov)

PONUDBENE CENE:

| Zap. št. | Predmet naročila (skladno s tehničnimi specifikacijami) |  | Količina HM (v kos) | Količina MM (v kos) | Cena na enoto v EUR | Skupna cena v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) | Urejanje služnosti |  |  |  |  |  |
| 1 | Izdelava seznama parcel, kjer bo potekala novogradnja, nadgradnja merilnih mest in/ali komunalnih vodov in dostop do lokacije |  | 34 | 25 |  |  |
| 2 | Terenski ogled novih in obstoječih lokacij merilnih mest; predvidoma do 5 obiskov posameznega merilnega mesta skozi celotno obdobje trajanja projekta. Terenski ogledi se lahko združujejo na od 3 do 5 merilnih mest na terenski dan. Število terenskih ogledov je načrtovano za vse aktivnosti javnega naročila in jih izvajalec v dogovoru z naročnikom smiselno razporedi med aktivnosti inženiringa in projektiranja. |  | 145 | 108 |  |  |
| 3 | Pregled in pridobitev zemljiško knjižnih izpiskov ter preverba stanja vpisanih stavbnih in drugih pravic na parcelah, kjer bo potekala obnova, novogradnja oz. nadgradnja ali komunalni vodi |  | 23 | 24 |  |  |
| 4 | Pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča |  | 22 | 3 |  |  |
| 5 | Pridobitev potrdila, da za zemljišče ni vloženih denacionalizacijskih zahtevkov – pri upravnih enotah in sodiščih. Pridobitev potrdila je potrebna tako za pridobivanje lastninske pravice (npr. nakup, zamenjava) kot tudi za ustanovitev stvarne služnosti. |  | 28 | 12 |  |  |
| 6 | Določitev končnega predloga parcel, kjer bo potekala novogradnja oz. nadgradnja merilnega mesta in/ali komunalnih vodov in/ali dostop do lokacije |  | 16 | 12 |  |  |
| 7 | Pridobitev soglasja lastnika za gradbeni dostop za čas izgradnje objekta. Gre za začasno uporabo, zato za te površine služnost ni potrebna. |  | 38 | 12 |  |  |
| 8 | Izdelava cenitvenih poročil ob morebitnih zahtevkih lastnikov za nadomestilo za služnost |  | 16 | 12 |  |  |
| 9 | Preverba stanja služnosti/stavbne pravice za novogradnjo oz. nadgradnjo merilnih mest, komunalne vode in po potrebi postopek pridobitev služnostne pravice (novogradnja, nadgradnja merilnih mest, dostop in komunalni vodi) |  | 15 | 12 |  |  |
| 10 | Priprava pogodb o ustanovitvi služnosti/stavbne pravice/sporazumi ob upoštevanju osnovnih pogojev naročnika za novogradnjo oz. nadgradnjo MM, komunalne vode in dostop |  | 38 | 36 |  |  |
| 11 | Prijava pogodb o ustanovitvi služnosti in/ali stavbnih pravic pristojnim organom (FURS) in koordinacija pri notarskih overitvah podpisov |  | 38 | 36 |  |  |
| 12 | Izvedba notarskih overitev podpisov |  | 38 | 36 |  |  |
| 13 | Priprava zemljiško knjižnih predlogov za vpis služnostne in/ali stavbne oz. lastniške pravice v zemljiško knjigo |  | 38 | 36 |  |  |
| B) | Inženiring za merilna mesta s pripravo projektnih nalog za projektiranje, strokovnim nadzorom nad gradnjo, nadgradnjo in opremljanjem merilnih mest |  |  |  |  |  |
| 1 | Opis potrebnih del glede na tip in vrsto merilne postaje |  | 35 | 37 |  |  |
| 2 | Pridobitev projektnih pogojev za vsako posamezno merilno mesto, kjer je to potrebno |  | 24 | 18 |  |  |
| 3 | Priprava projektne naloge in umeščenost merilnega mesta v prostor (IDZ): potrditev skladnosti s predpisi in standardi (npr. WMO...), potrditev tehničnih zahtev za že izbrano opremo, tloris merilnega mesta s prikazom opreme na geodetskem posnetku, višinske kote in orientacija senzorjev |  | 24 | 24 |  |  |
| 4 | Pridobitev soglasij k projektnim rešitvam za vsako posamezno merilno mesto, kjer je to potrebno |  | 24 | 18 |  |  |
| 5 | Uvedba geometra v delo in izdelava geodetskega načrta obstoječega stanja terena z vrisanimi parcelnimi mejami iz zemljiškega katastra in sosednjimi objekti v radiu 25 m in sodelovanje pri zakoličenju objekta |  | 24 | 18 |  |  |
| 6 | Priprava varnostnega načrta za posamezno gradbišče, kjer je to potrebno |  | 17 | 22 |  |  |
| 7 | Koordinacija izvajalcev gradbenih, obrtniških in inštalacijskih (GOI) del |  | 24 | 37 |  |  |
| 8 | Izvajanje strokovnega nadzora nad GOI deli |  | 24 | 24 |  |  |
| 9 | Izdelava geodetskega načrta novega stanja ter projekta izvedenih del |  | 24 | 24 |  |  |
| 10 | Vodenje postopka do končne priključitve merilnega mesta na elektro omrežje, vključno s pripravo ustreznih pogodb |  | 6 | 13 |  |  |
| 11 | Izdelava elaborata za vpis v kataster gospodarske javne infrastrukture in vložitev s strani naročnika (ARSO) pregledanega elaborata do s strani GURS potrjenega vpisa v ZK GJI |  | 24 | 22 |  |  |
| 12 | Priprava digitalnega arhiva projektne in tehnične dokumentacije, ter primopredaja objekta naročniku |  | 35 | 37 |  |  |
| C) | Projektiranje merilnih mest |  |  |  |  |  |
| 1 | PZI projekt že izdelan, potreben pregled projekta in izdelava PZR |  | 0 | 1 |  |  |
| 2 | Tipski PZI in PZR projekt za več merilnih mest |  | 0 | 13 |  |  |
| 3 | Nezahtevno projektiranje gradbenih, montažnih, električnih in komunikacijskih instalacij na MM (PZI in PZR) |  | 0 | 12 |  |  |
| 4 | Zahtevno projektiranje gradbenih, montažnih, električnih in komunikacijskih instalacij na MM (PZI in PZR) |  | 0 | 11 |  |  |
| 5 | Bolj zahtevno projektiranje gradbenih, montažnih, električnih in komunikacijskih instalacij na MM (PZI in PZR) |  | 18 | 0 |  |  |
| 6 | Najbolj zahtevno projektiranje gradbenih, montažnih, električnih in komunikacijskih instalacij na MM (PZI in PZR) |  | 17 | 0 |  |  |
| 7 | Projekt komunikacijskega priključka |  | 6 | 8 |  |  |
| 8 | Projekt energetskega priključka |  | 6 | 13 |  |  |
| 9 | HIDRAVLIKA: enostavnejši elaborat zaradi manj obsežne geodezije |  | 14 | 0 |  |  |
| 10 | HIDRAVLIKA: zahtevnejši elaborat zaradi zahtevnejše geodezije |  | 8 | 0 |  |  |
| 11 | Projektiranje žičnih premostitev |  | 2 | 0 |  |  |
| 12 | Projektiranje jeklenic |  | 4 | 0 |  |  |
| 13 | Projektantski nadzor |  | 35 | 12 |  |  |
| 14 | Izdelava PID |  | 35 | 23 |  |  |
| D) | Mobilna meteorološka postaja |  |  |  |  |  |
| 1 | Pregled obstoječega projekta za mobilno meteorološko postajo na priklopniku. Pregled geometrije standardnih konstrukcijskih elementov in njihove dobavljivosti ter posodobitev popisa predvidenih del. |  | 0 | 1 |  |  |
| 2 | Nadzor nad obrtniškimi deli pri izdelavi mobilnega meteorološkega mesta (platforma na priklopniku) |  | 0 | 1 |  |  |
| 3 | Ureditev vseh potrebnih preverjanj skladnosti (homologacije) priklopnika in ureditev njegove registracije. |  | 0 | 1 |  |  |
| 4 | Izdelava PID in predaja vse potrebne dokumentacije naročniku. |  | 0 | 1 |  |  |
| E) | Dodatna dela in stroški za soglasja, sodne takse, notarske overitve in pridobivanje dovoljenj v višini 10 % celotne ponudbene vrednosti (10 % od seštevka postavke A), B), C) in D).) |  | - | - | - |  |
|  |  | Skupaj: |  |  |  |  |
|  |  | Višina DDV: |  |  |  |  |
|  |  | Skupna cena z DDV: |  |  |  |  |

Ponudbene cene vključujejo vse stroške izvedbe storitev, vključno z materialnimi in drugimi stroški ter davki. Naknadno naročnik ne bo priznal nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno in bi jih izvajalec mogel predvideti v času oddaje ponudbe.

Količine so okvirne ter se prilagajajo dejanskim potrebam za izvedbo projekta, razvoju projekta in razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika.

Ponudbene cene na enoto so nespremenljive ves čas trajanja pogodbe. Do spremembe cen lahko pride le v primeru, če pride do kasnitve z opravili, ki niso nastali po krivdi izvajalca, in se lahko uveljavljajo ter dogovorijo šele po več kot dveh letih od sklenitve te pogodbe. V skladu s tem se cene revalorizirajo z indeksom povišanja priporočene cene efektivne ure storitve pooblaščenega in nadzornega inženirja, ki ga uradno sprejme in javno objavi Inženirska zbornica Slovenije (na dan objave tega ponudbenega predračuna priporočena cena, sprejeta na seji UO IZS, 8. 4. 2025), in sicer v skladu z določbami Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04). Predmet revalorizacije je lahko le v delu še nerealiziranih storitev.

S podpisom ponudbenega predračuna ponudnik jamči za resničnost in verodostojnost podatkov v ponudbi.

Veljavnost ponudbe:       /Najmanj tri (3) mesece po izteku roka za prejem ponudb./

Številka ponudbenega predračuna:

Datum:                                                                         												Podpis odgovorne osebe ponudnika:

_________________________

Opomba:

Izpolnjen in podpisan ponudbeni predračun (OBR‐3), ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, ponudnik naloži v informacijski sistem e‐JN v razdelek »Predračun«.

POTRDILO REFERENCE GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

| Naročnik referenčnega posla (naziv, naslov) |  |
| --- | --- |
| Naziv referenčnega posla |  |
| Izvajalec referenčnega posla (naziv, naslov) |  |
| Vloga gospodarskega subjekta v referenčnem poslu (izvajalec, partner, podizvajalec) |  |
| Delež izvajalca v % (v primeru skupnega posla) |  |
| Datum začetka in končanja posla |  |
| Vrednost referenčnega posla, ki ga je izvajal izvajalec (v EUR brez DDV) |  |
| Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je izvajalec po pravilih stroke, pravočasno, kakovostno in v skladu s pogodbenimi določili izvedel naslednji posel | Opis referenčnega posla: |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco | Ime in priimek: E-pošta: Telefon: |
| Podpis naročnika referenčnega posla | V/na , dne Ime in priimek podpisnika: Podpis in žig (če posluje z žigom): |

Opomba:

Iz potrdila reference gospodarskega subjekta mora biti razvidno izpolnjevanje pogojev iz točk 1. in 2. poglavja 8.2.2. Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe. Gospodarski subjekt mora predložiti v celoti izpolnjeno potrdilo reference gospodarskega subjekta najmanj v zahtevanem številu referenc.

Za vsako referenco gospodarski subjekt izpolni ločeno tabelo.

Gospodarski subjekt predloži izpolnjeno potrdilo reference tudi za vsako dodatno referenco gospodarskega subjekta za izpolnjevanje merila po točki B) poglavja 9. Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe.

SEZNAM NOMINIRANEGA KADRA

| Ime in priimek |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vloga | Vodja projektiranja Vodja nadzora Nadzornik za elektroinštalacije Pooblaščeni inženir za geodetska dela Pooblaščeni strokovnjak s področja projektiranja elektro naprav |  |  |  |  |
| Strokovna usposobljenost / licence / vpisi v imenike (npr. IZS) |  |  |  |  |  |
| Delovno razmerje oz. civilnopravno pogodbeno razmerje | Pogodba o zaposlitvi (polni delovni čas / krajši delovni čas – obkroži ustrezno) Pogodba civilnega prava (npr. pog. o sodelovanju, podizvajalska pog.) |  |  |  |  |
| Razpoložljivost za izvajanje pogodbenih obveznosti | Da, za celotno trajanje pogodbe |  |  |  |  |
| Reference (navajanje ključnih projektov) | Naziv projekta | Čas izvajanja projekta (od, do) | Vloga strokovnjaka | Kratek opis del | Naročnik projekta (naziv, naslov) |
| Kontaktna oseba pri naročniku projekta, ki lahko potrdi referenco | Ime in priimek: E-pošta: Telefon: |  |  |  |  |
| Izjava gospodarskega subjekta | Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki resnični in da imamo z navedenim strokovnjakom sklenjeno pogodbeno ali delovno razmerje za čas izvajanja naročila. Datum: Kraj: Zakoniti zastopnik / pooblaščena oseba: Ime in priimek: Podpis: Žig (če ga subjekt uporablja) |  |  |  |  |

Opomba:

Gospodarski subjekt izpolni tabelo, tako da je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 3. točke 8.2.2. poglavja Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedene reference preveri pri referenčnih naročnikih oziroma delodajalcih.

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT* ključ

Za: AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA: (Kavcijsko zavarovanje/Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se pogodba za javno naročilo gradnje z oznako 43009-8/2025, katerega predmet je Izvajanje inženiringa in izdelava projektne dokumentacije projekta »Nadgradnja merilne infrastrukture za stalno spremljanje in napovedovanje meteoroloških in hidroloških razmer«.

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski ali angleški

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI:       (vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov) ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv** (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(podpis)

* Podatke za SWIFT sistem se izpolni samo v primeru predložitve bančne garancije.

** Enotna pravila za garancije se uporabljajo samo v primeru predložitve bančne garancije.

Hidrološka merilna mesta

Meteorološka merilna mesta