DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PO ODPRTEM POSTOPKU

Z OZNAKO

JN-B1103

STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA ZA PRIPRAVO IN ODDAJANJE PODNAPISOV

OPERACIJA: Samodejno podnaslavljanje TV programov za invalide

VSEBINA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

1	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	4

2	NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE	5

2.1	Naročnik javnega naročila	5

2.2	Pravna podlaga	5

2.3	Temeljna pravila poslovanja	5

2.4	Vir financiranja	5

3	PREDMET JAVNEGA NAROČILA	6

3.1	Pogoji za sodelovanje	6

3.1.1	Osnovna sposobnost ponudnika	6

3.1.2	Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti	6

3.1.3	Ekonomska in ali finančna sposobnost	6

3.2	Splošne zahteve naročnika	6

3.2.1	Dobava programske opreme	6

3.2.2	Kosovni prevzem programske opreme	6

3.2.3	Dobava strojne opreme	7

3.2.4	Kosovni prevzem strojne opreme	7

3.2.5	Končni prevzem strojne opreme	7

3.2.6	Namestitev in integracija programske opreme	7

3.2.7	Prevzem namestitve in integracije v tehnične sisteme naročnika	7

3.2.8	Usposabljanje v zvezi z delovanjem sistema in aplikacij	8

3.2.9	Poskusno obratovanje (angleško pilot/test operation)	8

3.2.10	Končni prevzem celotnega sistema po uspešno opravljenem poskusnem obratovanju	8

3.2.11	Garancijski roki za strojno opremo	8

3.2.12	Zagotavljanje podpore in prilagoditev programske opreme	9

3.2.13	Vzdrževanje strojne opreme in prilagajanje programske opreme v času garancijskega roka	9

3.3	Tehnične zahteve naročnika	9

3.3.1	Programska oprema za pripravo in distribucijo vsebin	10

3.3.1.1	Programska oprema za pripravo podnapisov za predpripravljene vsebine	11

3.3.1.2	Programska oprema za pripravo podnapisov za vsebine v živo	11

3.3.1.3	Programska oprema za distribucijo podnapisov	12

3.3.2	Programska oprema za prilagoditev za oddajanje vsebin preko DVB-T/S	12

3.3.3	Strojna oprema	13

3.4	Skladnost z obstoječo opremo in protokoli naročnika	14

3.4.1	Obstoječ Teletekst sistem naročnika	14

3.4.2	Format podnaslavljanja in način implementacije	14

3.4.2.1	Definicija TTML zapisov	14

3.4.2.2	Način implementacije TTML funkcionalnosti	17

3.4.3	Strojna oprema naročnika	17

4	PONUDBENA DOKUMENTACIJA	18

4.1	Splošni pogoji za izdelavo ponudbene dokumentacije	18

4.1.1	Pojasnila k Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila	18

4.1.2	Dopolnitev in spremembe Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila	18

4.1.3	Jezik	18

4.1.4	Označevanje	18

4.1.5	Vsebina ponudbe	19

4.1.6	Dopustne dopolnitve ponudbe	19

4.1.7	Navedba zavajajočih podatkov	20

4.1.8	Neobičajno nizka ponudba	20

4.1.9	Predložitev ponudbe s podizvajalci	20

4.1.10	Skupna ponudba	21

4.1.11	Uporaba zmogljivosti drugih subjektov	21

4.1.12	Alternativne ponudbe in variante ponudbe	21

4.1.13	Oblika ponudbe	22

4.1.14	Samo ena ponudba od vsakega ponudnika	22

4.1.15	Veljavnost ponudb	22

4.1.16	Izločitev ponudbe	22

4.2	Dokumenti v ponudbeni dokumentaciji	23

4.2.1	Podatki o ponudniku (OBR-1)	23

4.2.2	Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila (OBR-2)	23

4.2.3	Predračun (OBR-3)	23

4.2.4	Izjava o izpolnjevanju tehničnih zahtev (OBR-4)	23

4.2.5	Izjava, da je vsa ponujena strojna oprema tovarniško nova (OBR-5)	23

4.2.6	Izjava o usposabljanju naročnika (OBR-6)	23

4.2.7	Izjava o namestitvi in integraciji (OBR-7)	23

4.2.8	Vzorec pogodbe (OBR-8)	23

4.2.9	Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-9)	23

4.2.10	Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika (OBR-10)	24

4.2.11	Dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev za sodelovanje in tehničnih zahtev	24

4.2.12	ESPD obrazec	24

4.3	Osnovna sposobnost ponudnika	25

4.4	Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti	27

4.5	Ekonomska in / ali finančna sposobnost	28

5	MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA	28

5.1	Primer dveh ponudb z enakim rezultatom ocenjevanja	28

6	PRAVNO VARSTVO	29

7	OBRAZCI	30

Podatki o ponudniku	31

Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila	32

Predračun	33

Izjava o izpolnjevanju tehničnih zahtev	34

Izjava, da vsa ponujena strojna oprema tovarniško nova	35

Izjava o usposabljanju naročnika	36

Izjava o namestitvi in integraciji	37

Vzorec pogodbe	38

Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	48

Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika	49

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika	50

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, objavlja na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.: 91/2015 in spremembe, v nadaljevanju: ZJN-3), javno naročilo po odprtem postopku za:

strojno in programsko opremo za pripravo in oddajanje podnapisov.

Ponudniki morajo ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki so objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu (https://ejn.gov.si/).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ najkasneje do 11. 12. 2025 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu dostopna zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb, ponudbe ni mogoče več oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske prijave v tem postopku javnega naročanja je na naslednji povezavi:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=65244

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, dne 11. 12. 2025 in se bo začelo ob 12:00 uri na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

Ljubljana, 5. 11. 2025	Komercialna služba

RTV Slovenija

# NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

## Naročnik javnega naročila

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana

Identifikacijska štev. za DDV: SI29865174

Matična štev.: 5056497

Ponudbe bo ocenjevala pooblaščena strokovna komisija, odločitev o priznanju sposobnosti in odločitev o oddaji pa bo podpisala pooblaščena oseba naročnika. Pri ocenjevanju bo komisija upoštevala merila, ki so sestavni del Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izbrani ponudnik mora v skladu z »Odločitvijo o oddaji javnega naročila« poslati pisno izjavo, da bo pristopil k podpisu pogodbe v roku 8 dni od vročitve. Naročnik si pridržuje pravico do morebitnih sprememb obsega naročila od razpisanega, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb.

Naročnik bo v primeru nedopustnih ponudb razveljavil javno naročilo. Naročnik si skladno z 90. členom ZJN-3 pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe.

## Pravna podlaga

Javna naročila javnega zavoda RTV Slovenija (v nadaljevanju: naročnik) se izvajajo na podlagi veljavnega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in ostalih predpisov, ki urejajo področje javnega naročanja, Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 s spremembami, v nadaljevanju: ZIntPK) ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

## Temeljna pravila poslovanja

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poskuse vplivanja na delo in odločitve komisije.

V času od objave do sklenitve pogodb, ponudnik ne sme pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka, ponudnik ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

## Vir financiranja

Javno naročilo za strojno in programsko opremo za pripravo in oddajanje podnapisov se financira v okviru operacije št.:  OP27.00467 - "Samodejno podnaslavljanje TV oddaj" iz Programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2021 - 2027 v Sloveniji "Pametnejša Evropa", prednostne naloge 1:  "Inovacijska družba znanja", s specifičnim ciljem RSO1.2 "Izkoriščanje prednostne digitalizacije za državljane, podjetja, raziskovalne organizacije in javne organe (ESRR)" in sicer na podlagi pogodbe št.: C3340-25-630001 sklenjene dne 3. 5. 2025 med Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije in naročnikom.

# PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je nakup, dobava, namestitev in konfiguracija ter prilagajanje sistema za pripravo, prenos in  oddajanje v DVB slikovnem in tekstovnem formatu čez obstoječe DVB sisteme in lastno pretočno platformo RTV365. Predmet vključuje tudi vse potrebne licence, integracijske komponente ter podporo za delovanje v produkcijskem okolju RTV Slovenija za pogodbeno obdobje od izbora do 31.12.2028.

Teletekst sistem zavoda, ki se uporablja za distribucijo podatkovnega vrtiljaka z vsemi informativnimi in ostalimi pomembnimi informacijami kot tudi za distribucijo podnapisov živih programov za osebe s prilagoditvami, naročnik ohranja v obstoječem stanju in ni del predmeta javnega naročila.

Pomembno je, da ponudnik ponudi predmet javnega naročila tako, da bo z omenjenim teletekst sistemom naročnika deloval pravilno, saj se le ta distribuira na lastnih platformah prizemne (DVB-T) ter satelitske televizije (DVB-S) ter distribuira preko sekundarnih omrežij večjih in manjših operaterjev znotraj države v pretočnem formatu ter sinhronizirano s pripadajočimi video tokovi.

## Pogoji za sodelovanje

Ponudniki morajo izpolnjevati vse pogoje, navedene v nadaljevanju tega poglavja Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

### Osnovna sposobnost ponudnika

Skladno s točko 4.3 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

### Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Skladno s točko 4.4 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

### Ekonomska in ali finančna sposobnost

Skladno s točko 4.5 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

## Splošne zahteve naročnika

### Dobava programske opreme

Ponudnik mora najkasneje v roku petih (5) delovnih dni od veljavnosti pogodbe zagotoviti naročniku dostop do namestitvenih datotek celotne programske opreme. Pri tem lahko bodisi deli namestitvene datoteke preko enega od evropskih platform za varno deljenje ali posreduje dostop do lastnega uporabniškega portala ali deljenega mesta za prenos posamezne programske aplikacije.

Ponudnik mora zagotoviti za vso programsko opremo tudi uporabniška  navodila ter navodila za namestitev v slovenskem ali angleškem jeziku. Navodila morajo ustrezati tipu/verziji ponujene aplikacije in morajo biti dostopna v elektronski obliki (pdf, html ali podobni formati).

### Kosovni prevzem programske opreme

Kosovni prevzem programske opreme bo opravil naročnik z zapisnikom kosovnega prevzema ob uspešnem prenosu namestitvenih datotek programske opreme preko enega od možnih dostopov, ki ga zagotovi ponudnik.

Kosovni prevzem programske opreme bo opravil naročnik najkasneje v petih (5) delovnih dneh po pisnem obvestilu o dobavi skrbniku pogodbe naročnika.

Vse morebitne nepravilnosti, ugotovljene pri kosovnem prevzemu, morajo biti odpravljene s strani ponudnika v roku desetih (10) delovnih dni.

### Dobava strojne opreme

Ponudnik mora dobaviti novo strojno opremo z vsemi pripadajočimi elementi in napajalnimi kabli za ležečo montažo v sistemsko omaro, najkasneje do 31. 1. 2026.

### Kosovni prevzem strojne opreme

Kosovni prevzem strojne opreme opravi naročnik z zapisnikom ob pregledu dostavljene opreme v skladišče naročnika.

Kosovni prevzem strojne opreme bo opravil naročnik najkasneje v petih (5) delovnih dneh po pisnem obvestilu o dobavi skrbniku pogodbe naročnika.

Vse morebitne nepravilnosti, ugotovljene pri kosovnem prevzemu, morajo biti odpravljene s strani ponudnika v roku desetih (10) delovnih dni.

### Končni prevzem strojne opreme

Končni prevzem strojne opreme bo opravil naročnik z zapisnikom končnega prevzema najkasneje v roku 10 delovnih dni po uspešno opravljenem kosovnem prevzemu strojne opreme.

Vse morebitne nepravilnosti, ugotovljene pri končnem prevzemu strojne opreme, morajo biti odpravljene s strani ponudnika v roku desetih (10) delovnih dni.

### Namestitev in integracija programske opreme

Ponudnik bo po uspešnem končnem prevzemu dobavljene strojne opreme nanjo namestil programsko opremo na lokaciji naročnika.

Po dokončani namestitvi vse programske opreme bosta ponudnik in naročnik pristopila k izvedbi integracije ter prilagoditvi nastavitev za dejanske produkcijske sisteme naročnika.

Ponudnik mora za opisane aktivnosti zagotoviti vsaj eno strokovno usposobljeno osebo, ki bo v pomoč pri namestitvi in integraciji programske in strojne opreme. V kolikor naročnik ugotovi, da oseba, ki pomaga pri namestitvi in integraciji ni dovolj strokovno usposobljena ima pravico, da zahteva zamenjavo oz. dodatno ali drugo strokovno usposobljeno osebo.

Ponudnik mora dokončati celotno namestitev in integracijo programske opreme najkasneje do 15. 4. 2026.

### Prevzem namestitve in integracije v tehnične sisteme naročnika

Ponudnik na dobavljeno in nameščeno strojno opremo v okolju naročnika namesti ustrezno programsko opremo ter jih skupaj s strokovnjakom naročnika konfigurira in integrira v skladu s tehničnimi zahtevami. Po zaključku vseh namestitev ter integracije ponudnik izdela primopredajni zapisnik.

Naročnik bo skupaj s predstavnikom ponudnika opravil prevzem namestitve in integracije po naslednjem protokolu:

- Naročnik ob pomoči strokovnjaka ponudnika nastavi vso preostalo tehnično opremo ter programsko opremo, jih konfigurira s pomočjo ponudnika ter komponente poveže z obstoječimi produkcijskimi sistemi.

- Izvedejo se testi pravilne integracije (npr. povezljivost, kompatibilnost, osnovne funkcionalnosti).

- Naročnik skupaj z izvajalcem pripravi predloge novih delotokov, oziroma navodila za strokovno delo s sistemom.

- Naročnik na osnovi primopredajnega zapisnika ponudnika in lastne integracije pripravi zapisnik namestitve ter integracije celotnega sistema.

Vse morebitne nepravilnosti oz. odstopanja od tehničnih zahtev, ki bodo ugotovljene v okviru postopka prevzema, morajo biti odpravljene s strani ponudnika v roku desetih (10) delovnih dni od datuma pisnega sporočila s strani naročnika.

Prevzem namestitve in integracije mora biti končan do 1. 5. 2026. Po tem roku naročnik lahko unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Šteje se, da je prevzem namestitve in integracije izvršen takrat, ko naročnik ugotovi, da vsa dobavljena strojna in programska oprema delujeta v skladu s tehničnimi zahtevami in ko so odpravljene vse morebitno ugotovljene nepravilnosti na programski ali strojni opremi, ki jih mora naročnik specificirati v pisni obliki.

Uspešno opravljen prevzem bo naročnik potrdil s prevzemnim zapisnikom.

### Usposabljanje v zvezi z delovanjem sistema in aplikacij

V primeru novega sistema mora ponudnik zagotoviti usposabljanje v zvezi z delovanjem sistema in aplikacij za najmanj šest (6) strokovnjakov naročnika, neposredno na lokaciji naročnika in v trajanju vsaj 4 ure za posamezen tip programske opreme. Usposabljanje mora zagotoviti znanje za samostojno delo in upravljanje sistema in aplikacij. Usposabljanje mora biti izvedeno najkasneje v roku petih (5) delovnih dni po uspešnem namestitve in integracije v tehnične sisteme naročnika.

### Poskusno obratovanje (angleško pilot/test operation)

Uspešnemu prevzemu namestitve in integracije sledi obdobje poskusnega obratovanja, kjer celotni sistem naročnika začne delovati v testnem oziroma omejenem produkcijskem načinu, ki se sproti dopolnjuje do polnega produkcijskega načina na koncu obdobja. V tem obdobju se vzpostavi popolna distribucija do vseh prenosnih ter oddajnih sistemov. Spremlja se stabilnost, zmogljivost; sproti se odpravljajo napake ter prilagajajo programske opreme sistema. Vpeljujejo se novi delotoki ter preverjajo njihova izvajanja ter optimizacije po predlogih ponudnika. Poskusno obratovanja se zaključi najkasneje do 15. 12. 2026.

### Končni prevzem celotnega sistema po uspešno opravljenem poskusnem obratovanju

Naročnik skupaj s ponudnikom pripravi protokol končnega prevzema, ki ga na dogovorjen način izvedeta predstavnika obeh pogodbenih strank, najkasneje v desetih (10) delovnih dni od zaključenega poskusnega obratovanja. Po uspešno izvedenem protokolu naročnik skupaj s ponudnikom pripravi končno poročilo, ki je podlaga za predajo sistema izbrani interni enoti naročnika v poln produkcijski obrat. Uspešno zaključen končni prevzem pomeni tudi začetek garancijskega roka  vse programske opreme.

Vse morebitne nepravilnosti oz. odstopanja od tehničnih zahtev, ki bodo ugotovljene v okviru postopka končnega prevzema, morajo biti odpravljene s strani ponudnika v roku desetih (10) delovnih dni od datuma pisnega sporočila s strani naročnika. Po tem roku naročnik lahko unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Šteje se, da je končni prevzem izvršen takrat, ko so odpravljene vse morebitno ugotovljene nepravilnosti na programski opremi, ki jih mora naročnik specificirati v pisni obliki. Po uspešno opravljenem končnem prevzemu bo naročnik izstavil in podpisal zapisnik.

### Garancijski roki za strojno opremo

Naročnik zahteva minimalni garancijski rok 36 mesecev od dneva uspešnega končnega prevzema.  Ponudniki lahko ponudijo tudi daljši garancijski rok.

### Zagotavljanje podpore in prilagoditev programske opreme

Naročnik zahteva podporo in prilagoditve programske opreme 24 mesecev od dneva uspešnega končnega prevzema.  Ponudniki lahko ponudijo tudi daljši garancijski rok.

### Vzdrževanje strojne opreme in prilagajanje programske opreme v času garancijskega roka

Naročnik zahteva brezplačno garancijsko vzdrževanje z odpravo napak, brezplačno tehnično podporo ter brezplačne morebitne nadgradnje programske opreme v času garancijskega roka, to je najmanj 24 mesecev od uspešno opravljenega končnega prevzema.

Ponudnik mora za čas garancije obvezno zagotoviti odzivni čas najpozneje 1 delovni dan od prijave napake preko elektronske pošte. Ponudnik mora v tem času stopiti v kontakt in po potrebi opraviti poseg na daljavo (IP dostop).

Ponudnik mora predložiti podrobnejše podatke o garancijskem vzdrževanju strojne in programske opreme, iz katerih morajo biti razvidni:

- naslov servisa za ponujeno strojno opremo,

- kontaktna oseba,

- številka tel., e-mail kontaktne osebe,

- odzivni čas,

- rok, v katerem bo napaka odpravljena s strani ponudnika v celoti oz. v katerem bo ponudnik naročniku zagotovil nadomestno opremo.

Rok za odpravo napak je 10 delovnih dni od prejete prijave po elektronski pošti. V kolikor ponudnik ni sposoben v zahtevanem roku za odpravo napake zagotoviti popravilo pokvarjene enote, mora za čas dokler se naprava ne popravi, dostaviti naročniku nadomestno opremo z enako funkcionalnostjo. Po popravilu naročnikove opreme se nadomestna oprema zamenja z naročnikovo. Ponudnik mora obvezno kriti stroške prevoza v obeh smereh, tudi za prevoz nadomestne opreme.

## Tehnične zahteve naročnika

Ponudnik mora s pomočjo predmeta javnega naročila omogočiti vsaj naslednje funkcionalnosti:

- samostojno ročno pripravo podnapisov za poljubno video datoteko, ki vključuje možnost uporabe UI za popis vsebine,

- integriran način priprave podnapisov z obstoječim novičarskim sistemom,

- ročno proženje oddajanja pripravljenega podnapisa sinhrono s spremljanjem živega zvoka iz izhoda studijske verige za datotečno ali živo predvajanje vsebin,

- samostojno pripravo podnapisov s pomočjo narekovanja in/ali znotraj jezikovnega tolmačenja ter sistema za razpoznavo govora ,

- samodejni način priprave podnapisov s pomočjo vhodnega zvoka televizijskega progama,

- pravilno obdelati ter pripraviti vhodne podnapise za oddajanje v ustreznih formatih na lastnih DVB omrežjih (DVB-T/S), lastno pretočno platformo RTV365 ter nadaljnjo redistribucijo preko sekundarnih operaterjev.

Zahtevane funkcionalnosti so lahko zagotovljene s pomočjo enega ali več programskih komponent. Zaradi izredne kompleksnosti celotnega sistema, naročnik zahteva, da ponudnik ponudi vsaj programske komponente za distribucijo podnapisov na novi strojni opremi ter na način, ki bo zagotavljal skladnost izbranih strojnih komponent z izbranim operacijskim sistemom ter ponujenimi programskimi komponentami ponudnika. Za preostale programske komponente naročnik zagotavlja lastno strojno opremo, ki je navedena v poglavju 3.3.3 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naslednji tabeli podajata kosovnice zahtevanih programskih komponent, ter zahtevane strojne opreme.

| FUNKCIONALNOST | OPIS/UPORABA | NAČIN INTEGRACIJE |
| --- | --- | --- |
| Priprava podnapisov za predpripravljene vsebine | 1 delovno mesto | Možnost integracije z zunanjim sistemom za samodejno razpoznavo govora |
| Priprava podnapisov za vsebine v živo | 4 delovna mesta | Integracija z DALET GALAXY five, ročno proženje oddajanja podnapisov ter integracija z zunanjim sistemom za pripravo podnapisov |
| Distribucija podnapisov | 2 + 1 sistem za 6 programov | Integracija s predvajalnim sistemom GV Morpheus, integracija z zunanjim sistemom za razpoznavo govora in samostojni RESTful API za proženje prenosa podnapisov iz zunanjega sistema razpoznave govora |
| Oddajanje vsebin preko DVB-T/S omrežji naročnika | Podnapisi za 6 programov naročnika v DVB slikovni obliki, čez teletekst sistem ter v obliki za pretočno platformo (redundantno delovanje v načinu 1+1) | Integracija z obstoječim teletekst sistemom naročnika, integracija z obstoječo glavno prizemno postajo naročnika za prenos DVB slikovnih podnapisov |

TABELA 1: Programske komponente

| OPIS | Količina | Konfiguracija |
| --- | --- | --- |
| Strežnik | 3 strežniki | 2+1 sistem |

TABELA 2: Strojna oprema

POJASNILO: Ponudniki morajo ponuditi celoten sistem z vsemi zahtevanimi komponentami, ki v celoti ustrezajo tehničnim zahtevam, določenim v tej Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

### Programska oprema za pripravo in distribucijo vsebin

Priprava podnapisov za avdiovizualne vsebine zajema kompleksne delotoke, ki jih projekt rešuje na nov način. Osnovno izhodišče je prilagoditev celotnega sistema za priključitev na sisteme umetne inteligence za razpoznavo govora.

Programska oprema za pripravo in distribucijo vsebin mora omogočati naslednje programske komponente::

- pripravo podnapisov za predpripravljene vsebine,

- pripravo podnapisov za vsebine informativnih oddaj, ki potekajo v živo,

- oddajanje podnapisov na različne platforme.

Programska oprema morajo v okviru vseh navedenih programskih komponent omogočati naslednje funkcionalnosti:

- uvoz in izvoz datotek s podnapisi v formatih SRT, FAB Subtitler TXT, EBU STL, TTML po RTV specifikaciji (definirano v poglavju_Format_podnaslavljanja_in  način implementacije), WebVTT,

- uvoz besedila iz datotek v formatih TXT, Microsoft DOC in DOCX,

- delovanje s podnapisi v večjezičnem okolju, ki vključuje slovenščino, madžarščino, italijanščino in angleščino,

- uporaba zunanjega razpoznavalnika govora, pri čem mora iz izvornega medija pošiljati na razpoznavo samo avdio del,

- od razpoznavalnika govora mora znati prejeti časovne kode in besedilo, ter dodatne oznake za govorce, če jih ta posreduje,

- pretvorbo in oblikovanje podnapisov iz neoblikovanega besedila, prejetega od razpoznavalnika govora, v standardizirano obliko podnapisov z ustreznim časovnim usklajevanjem,

- API za dostop do razpoznavalnika govora mora biti združljiv z OpenAI ali enakovrednim protokolom za pošiljanje audio signala govora ter prevzemanje razpoznanega govora iz razpoznavalnika,

- delovanje v okolju Windows 11 ali Windows Server 2025, z možnostjo integracije v omrežno delovno okolje (NAS, SAN, ipd.).

#### Programska oprema za pripravo podnapisov za predpripravljene vsebine

Programska oprema omogoča pripravo, urejanje in sinhronizacijo podnapisov za že posnete vsebine. Namenjena je natančni časovni poravnavi, preverjanju skladnosti in izvozu v različne formate datotek s podnapisi. Omogoča pregledno delo z več jeziki in enostavno vključevanje v obstoječe postprodukcijske delotoke.

Poleg vseh naštetih splošnih zahtev v točki 3.3.1 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, mora programska oprema za pripravo podnapisov za predpripravljene vsebin omogočati še:

- izdelavo, urejanje in sinhronizacijo podnapisov za že posnete (predpripravljene) video vsebine,

- napredne funkcije za preverjanje kakovosti podnapisov (pravopis, dolžina vrstic, časovni intervali, prekrivanje, hitrost branja),

- predogled video vsebin s sinhroniziranimi podnapisi,

- vizualni prikaz zvočnega zapisa, ki omogoča natančno postavitev podnapisov glede na govor.

#### Programska oprema za pripravo podnapisov za vsebine v živo

Programska oprema omogoča ustvarjanje in oddajanje podnapisov v realnem času med oddajami v živo. Podpira ročno vnašanje besedila ter samodejno generiranje podnapisov prek vmesnika za ponovno narekovanje in razpoznavanje govora. Zagotavlja zanesljivo sinhronizacijo s signalom v živo in omogoča takojšnje posredovanje podnapisov sistemu za oddajanje.

Poleg vseh naštetih splošnih zahtev v točki 3.3.1 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in zahtev v točki 3.3.1.1 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, mora programska oprema za podnaslavljanje v živo omogočati še:

- izdelavo, urejanje in oddajanje podnapisov v realnem času za oddaje v živo preko TCP povezave,

- ročno tipkanje in sprotno pošiljanje podnapisov med oddajo,

- integracijo z NRCS sistemom DALET GALAXY Five za prejem besedila in njegove konverzije v podnapise,

- podporo za MOS protokol (Media Object Server Protocol) za komunikacijo z novinarskimi in avtomatiziranimi sistemi;

- podporo za znotraj jezikovno tolmačenje in tudi preprosto narekovanje (angleško inter lingual interpretation and respeaking),

- možnost oddajanja podnapisov, ki so bili vneseni s razpoznavanjem govora  in podnapisov, ki so bili že predpripravljeni,

- pošiljanje podnapisov za isto oddajo na več delovnih postaj hkrati,

- podporo za vhodne video signale SDI (preko BMD Decklink kartice) in TS/IP (Video Transport Stream over IP),

- izdelavo datoteke s podnapisi z vsemi oddanimi podnapisi, vključno s točnimi časovnimi informacijami, za namene arhiviranja in ponovnega predvajanja;

#### Programska oprema za distribucijo podnapisov

Programska oprema za oddajanje podnapisov predstavlja osrednji sistem za distribucijo in sinhronizacijo podnapisov v okviru televizijskega ali spletnega predvajanja. Namenjena je sprejemanju podnapisov iz različnih virov, njihovi obdelavi in oddajanju v realnem času v različne izhodne tokove.

Poleg vseh naštetih splošnih zahtev v točki 3.3.1 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila mora programska oprema za oddajanje podnapisov omogočati še:

- podporo za vhodne video signale 3G-SDI in TS/IP (Video Transport Stream over IP),

- sprejem podnapisov

- iz datotek s podnapisi,

- od programske opreme za pripravo podnapisov v živo (navedenih v točki 3.3.1.2 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,

- iz razpoznavalnika govora, kateremu mora sistem samodejno posredovati avdio vsebino iz vhodnega signala,

- podporo za do štiri (4) TV programe na enem fizičnem strežniku,

- sočasno oddajanje podnapisov v več tokov, pri čemer mora biti za vsak tok možno ločeno nastaviti zakasnitev (angleško delay) z namenom sinhronizacije z različnimi video poteki,

- Oddajanje podnapisov v realnem času v naslednjih izhodnih formatih:

- HLS in MPEG-DASH (s časovno sinhronizacijo oddanih podnapisov z video tokovi na RTV365 platformi)

- DVB podnapisi v MPEG TS/IP (MPEG Transport Stream prek IP protokola) z nastavitvijo velikosti besedila za različne ločljivost oddajanja (SD, HD …)

- Teletext (TTX, vsaj nivo »level 1.5«)

- integracijo z sistemi za avtomatizacijo za predvajanje prek FAB automation over TCP protokola ali enakovrednim in API-vmesnika (REST ali ekvivalentni),

- podporo za upravljanje in nadzor delovanja prek spletnega uporabniškega vmesnika ali API-ja,

- zanesljivo 24/7 delovanje v broadcast okolju, z možnostjo redundantne postavitve (angleško redundant setup).

### Programska oprema za prilagoditev za oddajanje vsebin preko DVB-T/S

Ponudnik mora zgotoviti programsko opremo za možnost oddajanja podnapisov v DVB slikovnem formatu ter znotraj teletekst sistema RTV Slovenija.

Sistem mora biti ponujen v redundantnem načinu 1+1 (dva hkrati aktivno delujoča sistem), kjer vsak med njimi neodvisno oddaja dva ločena MPEG transportna niza po standardu ETSI TS 102 034, ter z upoštevanjem ETSI EN 300 468 za nastavitev podatkovnih identifikatorjev ter PSI/SI programsko specifičnih sistemskih informacij.

Naročnik razpolaga z DVB glavno postajo, ki za distribucijo vsebin zahteva od ponudnikove rešitve naslednje vhodne signale in njihove formate:

- ETSI DVB 702 za teletekst sistem in DVB podnapise.

- DVB podnapisi se prenašajo v ločenih podatkovnih vsebnikih (DVB PID) z možnostjo ročno nastavljivih identifikatorjev paketov (angleško Packet ID).

- Vsi vhodni DVB paketi morajo imeti skupno časovno bazo PCR/PTS (lahko je sinhronizirana na neodvisen oziroma lasten vir PCR (angleško Program clock reference). Možna je tudi uporaba povratnega signala z referenčnim PCR/PTS iz glavne postaje preko MPEGTS pretočnega formata.

- Signali se zahtevajo v pretočni obliki (po standardu ETSI TS 102 034 ali enakovrednem).

- Sitem za podnapise mora omogočiti primarni in sekundarni podatkovni niz z vgnezdenimi podatkovnimi paketi za vsako posamezno različico podnapisov.

- Izhodna tokova s  podnapisi (glavni in redundantni) sta lahko za oba oddajna sistema naročnika (DVB-T/S) enaki.

### Strojna oprema

Ponujena strojna oprema mora izpolnjevati naslednje zahteve:

Strojna zasnova

- Ležeča izvedba, primerno za namestitev v standardno 19’’ omaro.

- Strežnik mora imeti vgrajeno dvojno napajanje (redundant PSU).

- Vgrajena najmanj 2 SSD diska za sistemsko uporabo, konfigurirana v RAID-1.

Operacijski sistem

- Strežnik mora vsebovati nameščen in stabilno delujoč Microsoft Windows Server 2022 ali novejši operacijski sistem.

- Operacijski sistem s trajno licenco mora biti vključen v dobavo.

- Ponudnik je dolžan namestiti tudi zadnje varnostne popravke sistema.

Omrežna povezljivost

- Strežnik mora imeti najmanj:

  - 2x GbE omrežna vmesnika (RJ-45),

  - 1x namenski IPMI/IDRAC ali ILO vmesnik za oddaljeno upravljanje strojne opreme (angleško host management). Dovoljena je tudi kombinacija z drugimi obstoječimi fizičnimi vmesniki strežnika.

Vhodni video vmesniki

Strežnik mora omogočati priklop in uporabo najmanj 4 × 3G-SDI vmesnikov (lahko preko integrirane kartice ali razširitvenega modula).

Programska oprema

Strojna oprema mora omogočati delovanje programske opreme za distribucijo podnapisov za največ štiri (4) TV programe na enem fizičnem strežniku. Ob zagonu se načrtuje uporaba treh aktivnih vhodov.

## Skladnost z obstoječo opremo in protokoli naročnika

Obstoječ sistem in pripadajoče aplikacije naročnika za pripravo in prenos podnapisov z uporabo teletekst sistema ter lastne pretočne platforme so bili večinoma posodobljeni pred več leti. Za potrebe izvedbe kohezijske operacije št. OP27.00467 je potrebno celotni sistem zasnovati na novih tehnoloških temeljih, posodobiti delotoke ter uvesti delovanje s pomočjo produktov in storitev, ki temeljijo na metodah in komponentah umetne inteligence.

Ponudnik mora s ponujenim naborom aplikacij ter pripadajočo strojno opremo zagotoviti skladno in pravilno delovanje ponujenega sistema z obstoječimi komponentami naročnika, ki  vključujejo:

- novičarski sistem Dalet Galaxy five 5.13, kjer se zahteva prejemanje xml struktur z vsebinami za pripravo podnapisov ter njihovo ročno proženje za predvajanje v živo,

- video predvajanje in posredovalni sistem, ki ob predvajanju video datotek in posredovanju živega studijskega signala proži tudi začetek predvajanja podnapisov in zagon samodejne razpoznave govora ter njegov prenos čez distribucijske sisteme,

- glavno DVB oddajno postajo, ki distribuira sinhronizirane podnapise skupaj z video vsebinami ter ostalim vrtiljakom teleteksta preko lastne prizemne ter satelitske platforme,

- spletno platformo RTV 365, ki živo vsebino distribucija za splet ter omogoča dostop do vsebin na zahtevo.

Naročnik z opisanim načinom vzpostavitve novega sistema želi zagotoviti nemoteno delovanje storitev za uporabnike, vzpostaviti učinkovitejši in naprednejši sistem za pripravo ter distribucijo podnapisov, vendar na način, ki ne zahteva dodatnih prilagoditev v produkcijskih delih povezanih sistemov.

### Obstoječ Teletekst sistem naročnika

RTV Slovenija uporablja če več desetletij Teletekst sistem proizvajalca F.A. Bernhardt GmbH, ki je bil tekom daljšega obdobja prilagojen slovenskemu tržišču, ter sprejemnikom v Sloveniji. Za več informacij glede tehničnih značilnosti ponudniki pridobijo pri proizvajalcu.

### Format podnaslavljanja in način implementacije

Kot univerzalni format za podnaslavljanje na RTV Slovenija je izbran XML zapis po specifikaciji Timed Text Markup Language 1 (TTML1, Third Edition). Univerzalna priporočila za format je dostopen na spletnem naslovu: https://www.w3.org/TR/2018/REC-ttml1-20181108/.

#### Definicija TTML zapisov

Aplikacija za podnaslavljanje moraj podpirati v nadaljevanju navedene definicije TTML zapisov.

Metadata:

- ttm:title

- ttm:name

Parametri formata slike:

- ttp:timeBase (smpte)

- ttp:frameRate (25)

Vsebina:

- xml:id

- xml:lang

- div

- body

- head

- br

- span

- p

- begin (format zapisa hh:mm:ss:ff)

- end (format zapisa hh:mm:ss:ff)

Oblika:

- tts:textAlign (Left, Right)

- tts:displayAlign (bottom)

- tts:extent (v %)

- tts:origin (v %)

- tts:fontFamily

- tts:fontSize (v pix)

- tts:lineHeight (v pix)

- tts:color (HEX zapis in zapis z angleškim imenom barve)

- tts:backgroundColor (HEX zapis s prosojnostjo -8 digit in zapis z angleškim imenom barve)

- tts:showBackground

- tts:textOutline

- tts:wrapOption

Regija za prikaz podnapisa:

- Podnapisi se prikazujejo v regiji z oznako 'pod'

- Definicija regije:

<layout>

<region xml:id="pod" tts:textAlign="center" tts:displayAlign="after" tts:extent="90% 30%" tts:origin="5% 70.5%"/>

</layout>

Podnapis:

- Podnapis je sestavljen iz največ dveh vrstic.

- Podnapis je lahko tudi samo ena vrstica.

- Podnapis je horizontalno poravnan na sredini regije 'pod'.

- Podnapis je vertikalno poravnan na spodnji rob regije 'pod'.

- Za prikaz podnapisov se uporablja oblika (style) 'down':

<style xml:id="down" tts:wrapOption="noWrap" tts:fontFamily="RTV Subtitle" tts:fontSize="87px" tts:lineHeight="95px" tts:color="white" tts:textOutline="black 9px 2px" />

Ozadje:

- V uporabi sta dve obliki ozadij:

  - prosojno ozadje,

  - neprosojno ozadje.

- Za vsako vrstico podnapisa je ozadje različno široko. Širina se določi samodejno glede na število znakov v vrstici.

- Ozadje je za 10% širše kot je tekst.

- Ozadje se prikazuje po potrebi in velja za celoten podnapis, ne glede na število vrstic.

- Ozadje ne sme biti prikazano po celotni širini slike.

- Za prikaz ozadja se uporablja definicija tts:backgroundColor.

- Barva za prosojno ozadje hex #00000080.

- Barva za neprosojno ozadje je 'black'.

- Prosojno ozadje:

<p xml:id="sub12" begin="00:00:30:01" end="00:00:32:00" tts:backgroundColor="#0000080" >Subtitle 12 first line.<br/>Subtitle 12 second line.</p>

- Neprosojno ozadje:

<p xml:id="sub12" begin="00:00:30:01" end="00:00:32:00" tts:backgroundColor="black" > Subtitle 12 first line.<br/>Subtitle 12 second line.</p>

Barve:

- Uporablja se 7 osnovnih barv zapisanih z angleškim imenom in sicer:

  - White

  - Yellow

  - Blue

  - Cyan

  - Magenta

  - Red

  - Green

- Znotraj posameznega posameznega podnapisa je lahko več barv. Barvanje besed/vrstic bo izvedeno s t.i. inline styling-om:

<p xml:id="sub22" begin="00:00:50:01" end="00:00:51:00" tts:color="green" >This is green <span tts:color ="magenta">This is magenta ČŠgjŽčšž</span><br/><span tts:color="red">This is red <span tts:fontStyle="italic">italic</span> red ČŠgjŽčšž</span></p>

- ali za celoten podnapis:

<p xml:id="sub22" begin="00:00:50:01" end="00:00:51:00" tts:color="green" >This is green ČŠgjŽčšž<br/>This is green too ČŠgjŽčšž</p>

Poševna pisava:

- Znotraj posameznega podnapisa je lahko ena ali več besed napisana v poševni pisavi:

<p xml:id="sub13" begin="00:00:33:01" end="00:00:36:12" >Subtitle 13 firast line<br/>Subtitle 13<span tts:fontStyle="italic">second row </span>this part is non italic</p>

Splošne funkcionalnosti:

- Podpora znakom po unicode standardu UTF-8.

- Podpora zapisu t.i. subscript (primer:H2O) in superscript (primer:m2,10-3).

Osnovna oblika zapisa:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<tt xmlns="http://www.w3.org/ns/ttml" xmlns:ttp="http://www.w3.org/ns/ttml#parameter" xmlns:tts="http://www.w3.org/ns/ttml#styling" xmlns:ttm="http://www.w3.org/ns/ttml#metadata" xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace" ttp:timeBase="smpte" ttp:frameRate="25" xml:lang="en">

<head>

<!--RTV Slovenija – ttml version 4.3 -->

<metadata>

<ttm:title>Sample TTML - RTV Slovenia </ttm:title>

<ttm:name>Prevajalec</ttm:name>

</metadata>

<layout>

<region xml:id="pod" tts:textAlign="center" tts:displayAlign="after" tts:extent="98% 30%" tts:origin="5% 70.5%"/>

</layout>

<styling>

<style xml:id="down" tts:wrapOption="noWrap" tts:fontFamily="RTV Subtitle" tts:fontSize="87px" tts:lineHeight="95px" tts:color="white" tts:textOutline="black 9px 2px" />

</styling>

</head>

<body region="pod" style="down">

<div>

<p xml:id="sub1" begin="00:00:00:00" end="00:00:00:00" >Text<br/>Text</p>

</div>

</body>

</tt>

#### Način implementacije TTML funkcionalnosti

Ponudniki morajo zagotoviti naslednji način implementacije TTML funkcionalnosti:

- definicija regije v zavihku <layout>

- oblikovni parametri za podnapise v zavihku <styling>

- parametri v zavihkih <layout> in <styling> veljajo za celoten podnapis in/ali na del (besedo, vrstico) znotraj posameznega podnapisa t.i. inline styling z uporabo span parametra.

- končnica xml datoteke je .ttml

### Strojna oprema naročnika

Strojna zasnova

- Procesor Intel Core Ultra Procesor (Series 2)

- 16GB RAM pomnilnika

- OS na SSD ali NVME disku

Operacijski sistem

- Windows 11

Omrežna povezljivost

- Integriran ethernet priključek 10/100/1000, RJ-45

Vhodno izhodni video vmesniki

Strojna oprema vsebuje Blackmagic Decklink 4K ali podobno kartico z SDI vmesniki.

# PONUDBENA DOKUMENTACIJA

## Splošni pogoji za izdelavo ponudbene dokumentacije

### Pojasnila k Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudnik lahko zahteva pojasnila k Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z javnim naročilom izključno preko Portala javnih naročil, dosegljivem na naslovu: www.enarocanje.si - pri objavi predmetnega javnega naročila.

Rok za vprašanja je do 28. 11. 2025 do 12:00. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

### Dopolnitev in spremembe Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil.

Po poteku roka za prejem ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila šest ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

Rok za predložitev ponudb bo naročnik podaljšal tudi v primeru:

- če iz kakršnega koli razloga dodatne informacije, čeprav jih je ponudnik pravočasno zahteval, niso bile predložene najpozneje šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb;

- če je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena pozneje kot šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb.

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Če dodatne informacije niso bile pravočasno zahtevane ali je njihov pomen pri pripravi ponudb zanemarljiv, podaljšanje roka ni potrebno.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

### Jezik

Ponudbe morajo biti izdelane v slovenskem jeziku.

### Označevanje

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene postopka javnega naročanja in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v postopek javnega naročanja. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik, bodo v celoti odgovorne za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imele v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupen del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«.

Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot je zgoraj navedeno.

Če bodo kot zaupno označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Ponudnik to naredi tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«,vpiše datum in čas ter se podpiše.

Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, naročnik ponudbo v celoti zavrne.

### Vsebina ponudbe

Ponudniki morajo ponuditi vsa dela, potrebna za dokončanje del po projektni dokumentaciji iz točke 3.2 te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

### Dopustne dopolnitve ponudbe

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil. Očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

### Navedba zavajajočih podatkov

Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku:

- v primeru, da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3,

- če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3.

### Neobičajno nizka ponudba

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu s prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe.

Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo, mora od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Naročnik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba ne-običajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, jo bo naročnik zavrnil.

### Predložitev ponudbe s podizvajalci

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora za vsakega od navedenih podizvajalcev, ponudnik predložiti dokumente, zahtevane v točkah 4.2.1, 4.2.2, 4.2.10 in 4.2.13. V primeru, da ponudnik izpolnjuje določeno zahtevo naročnika s podizvajalcem (referenca, kadri), mora za podizvajalca predložiti tudi ustrezen dokument pod točko 4.2.4 in/ali 4.2.5.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredna plačila, mora dodatno predložiti še Soglasje podizvajalca za neposredna plačila, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika (to soglasje je potrebno predložiti le v primeru, če podizvajalec zahteva neposredna plačila).

Naročnik bo pred podpisom pogodbe od izbranega ponudnika zahteval predložitev pogodb, ki jih ima sklenjene s svojimi podizvajalci, s katerimi nastopa pri tem javnem naročilu. Iz predložene pogodbe morajo biti razvidni podatki o podizvajalcu, vrsta del, ki jih bo izvajal podizvajalec ter njihov obseg in vrednost.

Ponudnik se obvezuje, da bo v primeru morebitne naknadne zamenjave podizvajalca oziroma pred vključitvijo novega podizvajalca, pridobil pisno soglasje naročnika. Ob tem mora ponudnik za vsakega izmed novih podizvajalcev naročniku predložiti:

- Za vsakega novega podizvajalca dokumente, zahtevane v točkah 4.2.1, 4.2.2, 4.2.10 in 4.2.1,. V primeru, da ponudnik izpolnjuje določeno zahtevo naročnika s podizvajalcem (referenca, kadri), mora za podizvajalca predložiti tudi ustrezen dokument pod točko 4.2.4 in/ali 4.2.5.

- Soglasje podizvajalca za neposredna plačila, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika (to soglasje je potrebno predložiti le v primeru, če podizvajalec zahteva neposredna plačila).

- Pogodbo sklenjeno z novim podizvajalcem iz katere morajo biti razvidni podatki o podizvajalcu, vrsta del, ki jih bo izvajal podizvajalec ter njihov obseg in vrednost

- Lastno izjavo, da je poravnal vse obveznosti prvotnemu podizvajalcu.

### Skupna ponudba

V primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina predložiti za vsakega izvajalca iz skupne ponudbe (partnerja) dokumente, zahtevane v 4.2.1, 4.2.2, 4.2.10 in 4.2.13.

V primeru, da ponudnik izpolnjuje določeno zahtevo naročnika s podizvajalcem (referenca, kadri), mora za podizvajalca predložiti tudi ustrezen dokument pod točko 4.2.4 in/ali 4.2.5.

Izvajalci v primeru skupne ponudbe določijo vodilnega partnerja v skupni ponudbi. Vodilni partner je izvajalec, ki mora imenovati vodjo del.

Izvajalčeva pooblastila iz skupne ponudbe ne morejo nadomestiti ponudnikovih.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe od izbranega ponudnika zahteval predložitev pravnega akta o skupni izvedbi javnega naročila. Iz pravnega akta o skupni izvedbi javnega naročila mora jasno izhajati odgovornost posameznega izvajalca za izvedbo javnega naročila. Ne glede na to ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

### Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. V primeru, da subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje iz te dokumentacije in zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

### Alternativne ponudbe in variante ponudbe

Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne.

### Oblika ponudbe

Ponudnik na obrazcih, ki so sestavni del Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ne sme spreminjati ali popravljati besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika in že vpisano v obrazce. Velja torej Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in obrazci ter morebitni odgovori, spremembe in dopolnitve. V primeru, da bo naročnik ugotovil, da je ponudnik spreminjal besedilo v obrazcih (ali morebitne odgovore, spremembe in dopolnitve), ki jih je določil naročnik, bo tako ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka.

Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo vsebinsko in pomensko ustrezati zahtevam naročnika iz te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

### Samo ena ponudba od vsakega ponudnika

Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Prav tako lahko posamezen ponudnik nastopa v predloženih ponudbah samo enkrat (torej ali kot ponudnik ali kot podizvajalec ali kot partner). Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo ali nastopa v več ponudbah v različnih vlogah (ponudnik, podizvajalec, partner), diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Vse diskvalificirane ponudbe bodo kot nepravilne izločene.

### Veljavnost ponudb

Ponudbe morajo biti veljavne vsaj 90 dni po roku za oddajo ponudb. Ponudbe, ki ne bodo veljavne do navedenega roka, bodo izločene. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

### Izločitev ponudbe

Naročnik bo izločil:

- nepravočasne ponudbe;

- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 3 in točke 4.3, 4.4 in 4.5.Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam.

Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz točk 4.3, 4.4 in 4.5 te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ponudnik, ki je v enem od položajev iz točke 4.3.a) in 4.3.d) te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. To ne velja za ponudnika, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji.

## Dokumenti v ponudbeni dokumentaciji

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno.

V del »Predračun« pa naloži obrazec Predračun (OBR-3), zahtevan v točki 4.2.3 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v obliki pdf.

»Skupne ponudbene vrednosti«, ki bodo vpisane v istoimenske razdelke in dokumenti, ki bodo naloženi kot predračuni v del »Predračun«, bodo razvidne in dostopne na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentih, ki so predloženi v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentih, ki so predloženi v delu »Predračun«.

Ponudnik mora predložiti tudi ostale dokumente, ki so zahtevani v točkah od 4.2.1 do 4.2.12 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«.

Ponudnik mora vse ponudbene dokumente skenirati ter jih v PDF obliki predložiti v svojo elektronsko ponudbo. Pred tem mora obrazce, kjer je to zahtevano, izpolniti, podpisati in žigosati.

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati spodaj navedene dokumente:

### Podatki o ponudniku (OBR-1)

### Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila (OBR-2)

### Predračun (OBR-3)

### Izjava o izpolnjevanju tehničnih zahtev (OBR-4)

### Izjava, da je vsa ponujena strojna oprema tovarniško nova (OBR-5)

### Izjava o usposabljanju naročnika (OBR-6)

### Izjava o namestitvi in integraciji (OBR-7)

### Vzorec pogodbe (OBR-8)

Vzorec pogodbe mora biti v celoti (vsaka stran) parafiran.

### Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-9)

Izbrani ponudnik mora (skladno s podano izjavo o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) od prejetja podpisane pogodbe s strani naročnika najpozneje v roku 10 dni, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 10 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno do 31. 12. 2026.

V primeru, da se ponudnik kljub naročnikovem pisnemu pozivu ne odzove, čeprav za to niso podani objektivni razlogi, naročnik s ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila. Ponudnik in njegova odgovorna oseba sta v tem primeru odgovorna za prekršek iz 112. člena ZJN-3. Šteje se, da so objektivni razlogi tisti, na katere ponudnik ni mogel vplivati, jih pričakovati, preprečiti, odpraviti in se jim izogniti.

### Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika (OBR-10)

Ponudnik mora predložiti predmetno izjavo s katero izjavlja, da bo naročniku v roku osmih dni od prejema poziva posredoval Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki je priložena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila pozval ponudnika, ki bo glede na merila dosegel najboljši rezultat za predmetno javno naročilo, da v roku osmih dni od prejema poziva naročnika, le-temu posreduje Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.

V kolikor pozvani ponudnik naročniku v roku osmih dni ne predloži predmetne izjave/predmetnih izjav, bo naročnik takega ponudnika izločil iz postopka ocenjevanja in pozval k predložitvi predmetne izjave/predmetnih izjav naslednjega najugodnejšega ponudnika, izbranega na podlagi meril.

Pojasnilo:

Naročnik je dolžan skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11; ZIntPK-UPB2), zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodbe z izbranim ponudnikom, pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov (o: ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih ter podatke o lastniških deležih navedenih oseb) ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe vsebuje izjava ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

### Dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev za sodelovanje in tehničnih zahtev

Ponudniki morajo v svoji ponudbeni dokumentaciji predložiti tudi dokazila, ki so zahtevana v posameznih poglavjih Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

### ESPD obrazec

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani portala javnih naročil/ESPD: https://ejn.gov.si/espd/ / in njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

## Osnovna sposobnost ponudnika

- Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP in 16/23; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča:

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Dokazilo: ESPD obrazec (»Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je ponudnikov odgovor v tem primeru DA, v navedena polja vpiše podatke, ki jih od njega zahteva ESPD. V primeru, da uveljavlja popravni mehanizem, z odgovorom »Da« na vprašanje »Ste sprejeli ukrepe, s katerimi ste dokazali svojo zanesljivost ("samočiščenje")?« v polje »Prosimo opišite jih*« napiše kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

ESPD obrazec (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1). V kolikor je ponudnikov odgovor v tem primeru DA in uveljavlja popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navede v lastni izjavi.

Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži sam, ob tem pa izpis iz kazenske evidence ne sme biti starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb, ali pa da je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb.

- Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe. Ponudnika se ne izloči, če ponudnik do roka za oddajo ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe.

Dokazilo: ESPD obrazec (»Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

- Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Dokazilo: ESPD obrazec (»Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

- Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Dokazilo: ESPD obrazec (»Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je ponudnikov odgovor v tem primeru DA, in uveljavlja popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navede v lastni izjavi.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz točke 4.3, 4.4 in 4.5 teh navodil.

- Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika:

- če se je nad ponudnikom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- če so se pri ponudniku pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

Dokazilo: ESPD obrazec (»Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

## Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

- Ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in vpisan v enega izmed poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Dokazilo: ESPD obrazec (»Del IV: Pogoji za sodelovanje, A: Ustreznost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Naročnik si pridržuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD. V ta namen mora ESPD vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od gospodarskega subjekta zahteval predložitev kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov.

## Ekonomska in / ali finančna sposobnost

- Ponudnik v zadnjih 6 mesecih, vključno z dnevom oddaje ponudb, ni imel blokiranega(e) TRR.

Dokazilo: ESPD obrazec (»Del IV: Pogoji za sodelovanje, B: Ekonomski in finančni položaj«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Pred odločitvijo lahko naročnik za izkazovanje tega pogoja od izbranega ponudnika zahteva predložitev:

Ponudniki RS predložijo BON-2 oziroma ustrezno število potrdil od bank, pri katerih imajo prijavljen transakcijski račun, da le-ta v zadnjih 6 mesecih, vključno z dnevom oddaje ponudb, ni bil blokiran.

Tuji ponudniki predložijo ustrezno število potrdil od bank (vključno s prevodi), pri katerih imajo prijavljen transakcijski račun, da le-ta v zadnjih 6 mesecih, vključno z dnevom oddaje ponudb, ni bil blokiran.

# MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Najugodnejšega ponudnika, ki bo predložil dopustno ponudbo, se bo izbralo na podlagi najnižje končne cene.

Število točk pri tem merilu se izračuna (po spodaj navedeni formuli) kot razmerje med najnižjo ponujeno ceno in ceno ponudbe, ki se ocenjuje. Dobljeno število se pomnoži s 100 in zaokroži na eno decimalno mesto. Ponudnik, ki v ponudbi ponuja najnižjo ceno, prejme 100 točk.

| C = (CMIN/CPON) x 100 | C = Število točk za merilo »Ponujena cena« CMIN = Najnižja ponujena cena CPON = Cena, ki se ocenjuje |
| --- | --- |

Največje možno število točk pri tem merilu = 100 točk

## Primer dveh ponudb z enakim rezultatom ocenjevanja

V primeru, da bosta (bodo) dva ali več ponudnikov prejela enako število točk, bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil daljši garancijski rok.

# PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen če zakon, ki ureja javno naročanje, ali ta zakon določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,

- ime naročnika,

- oznako javnega naročila,

- predmet javnega naročila,

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

- potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena tega zakona.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Vlagatelj mora v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 4.000,00 EUR.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Če naročnik ugotovi, da niso izpolnjeni procesni pogoji iz prve, tretje, četrte ali pete alineje prvega odstavka 26. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

# OBRAZCI

Priloženi so obrazci, katere mora ponudnik obvezno izpolniti in priložiti ponudbi.

OBR-1

## Podatki o ponudniku

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1103

Predmet: Strojna in programska oprema za pripravo in oddajanje podnapisov

Ponudnik vpiše veljavne podatke, ki so javno dosegljivi in po predpisih glede na status in pravno obliko obvezni. Naročnik bo nekatere podatke preverjal tudi po dosegljivih elektronskih bazah.

| ŠTEVILKA PONUDBE: |  |
| --- | --- |
| FIRMA OZ. IME PONUDNIKA: |  |
| PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA : |  |
| PONUDNIK JE MSP (mikro, majhno ali srednje veliko podjetje) – ustrezno obkrožite | DA NE |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA (POSLOVNEGA) RAČUNA: |  |
| NASLOV BANKE: |  |
| KONTAK. OSEBA, ODGOVORNA ZA PONUDBO: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE, TELEFON, TELEFAX: |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: |  |
| NAZIV ODGOVORNE OSEBE ZA PODPIS POGODBE: |  |

Kraj in datum: 	Žig:	Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................		...........................................

OBR-2

## Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila

POD OZNAKO JN-B1103

- naziv in ime ponudnika: ..........................................................................................................................

- naslov: ..................................................................................................................................................

- zastopnik (prokurist) oz. podpisnik pogodbe: .........................................................................................

Izjavljamo, da sprejemamo vse pogoje, navedene v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila za predložitev ponudbe za strojno in programsko opremo za pripravo in oddajanje podnapisov.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju RS;

- bomo vse podatke, s katerimi bomo razpolagali, varovali v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22);

- bomo hranili vse podatke, spise in listine, s katerimi bomo seznanjeni ob pridobivanju dodatnih informacij in opravljanju storitev, kot poslovno skrivnost;

- bomo varovali podatke v skladu s »Krovno politiko varovanja informacij v JZ RTV Slovenija«;

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;

- naša ponudba velja še 90 dni po roku za oddajo ponudb;

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

- smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave in podatke ter za njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost.

Kraj in datum: 				Žig:				Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................						..............................................

OBR-3

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

## Predračun

JAVNO NAROČILO JN-B1103

Predmet: Strojna in programska oprema za pripravo in oddajanje podnapisov

| Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere v € brez DDV | Vrednost v € brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programska oprema | komplet | 1 |  |  |
| Strojna oprema z namestitvijo in integracijo | komplet | 1 |  |  |
| Podpora in prilagoditve v letu 2027 in 2028 | leto | 2 |  |  |
| SKUPAJ V € BREZ DDV |  |  |  |  |

Cene morajo biti izražene v EUR, na osnovi DDP lokacije naročnika, z vključenimi popusti in vsemi stroški; brez DDV. Cene morajo biti fiksne za čas trajanja pogodbe.

Plačilni pogoji za programsko opremo:

- 100 % v roku 30 dni od uspešnega kosovnega prevzema programske opreme in prejemu pravilno izstavljenega računa;

Plačilni pogoji za strojno opremo, namestitev in integracijo:

- 100 % v roku 30 dni od uspešnega prevzema namestitve in integracije in prejemu pravilno izstavljenega računa;

Plačilni pogoji za podporo in prilagoditve v letu 2027 in 2028:

- 100 % v roku 30 dni od uspešnega končnega prevzema po uspešno opravljenem poskusnem obratovanju in prejemu izstavljenega računa;

Dobavni rok za programsko opremo: …………… delovnih dni (največ 5) po veljavnosti pogodbe

Dobavni rok za strojno opremo: ……………  (najkasneje do 31. 1. 2026)

Rok za namestitev in integracijo: ……………. (najkasneje do 1. 5. 2026)

Garancijski rok za strojno opremo: …………… mesecev (najmanj 36) od dneva uspešnega končnega prevzema

Podpora in prilagoditve programske opreme: …………… mesecev (najmanj 24) od dneva uspešnega končnega prevzema in najmanj do 31. 12. 2028.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-4

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

## Izjava o izpolnjevanju tehničnih zahtev

JAVNO NAROČILO JN-B1103

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo izpolnili vse tehnične zahteve naročnika, določene v točki 3.3 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-5

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

## Izjava, da vsa ponujena strojna oprema tovarniško nova

JAVNO NAROČILO JN-B1103

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je vsa ponujena strojna oprema tovarniško nova.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-6

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

## Izjava o usposabljanju naročnika

JAVNO NAROČILO JN-B1103

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo izvedli usposabljanje v zvezi z delovanjem sistema in aplikacij za najmanj 6 strokovnjakov naročnika.

Z usposabljanjem bomo zagotovili znanje za samostojno delo in upravljanje sistema in aplikacij.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-7

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

## Izjava o namestitvi in integraciji

JAVNO NAROČILO JN-B1103

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo:

- po uspešnem končnem prevzemu dobavljene strojne opreme nanjo namestil programske opreme na lokaciji naročnika in naročniku izročili primopredajni zapisnik;

- pristopili k izvedbi integracije ter prilagoditvi nastavitev za dejanske produkcijske sisteme naročnika;

- zagotovili vsaj eno strokovno usposobljeno osebo, ki bo v pomoč naročniku pri namestitvi in integraciji programske in strojne opreme;

- dokončali celotno namestitev in integracijo programske opreme najkasneje do 15. 4. 2026.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-8

## Vzorec pogodbe

POGODBA štev. JN-B1103

Strojna in programska oprema za pripravo in oddajanje podnapisov

sklenjena med:

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod

Kolodvorska 2

1550 Ljubljana

Identifikacijska štev. za DDV: SI29865174

Matična številka: 5056497

ki ga zastopa Uprava javnega zavoda RTV Slovenija

(v nadaljevanju: NAROČNIK)

in

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

Identifikacijska štev. za DDV:

Matična številka:

ki ga zastopa ..............................................

(v nadaljevanju: PONUDNIK)

UVODNE DOLOČBE

1. člen

(1) Naročnik in ponudnik ugotavljata, da je:

- naročnik izvedel odprti postopek na osnovi 40. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list Republike Slovenije, št.: 91/2015 in spremembe) za strojno in programsko opremo za pripravo in oddajanje podnapisov;

- naročnik izbral ponudnika kot najugodnejšega ponudnika na osnovi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil RS, pod štev. ….., z dne ………… in v Uradnem listu EU, štev. …., z dne ………... za izvedbo javnega naročila iz prve alineje,

- ponudnik strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tej pogodbi.

(2) Javno naročilo za strojno in programsko opremo za pripravo in oddajanje podnapisov se financira v okviru operacije št.:  OP27.00467 - "Samodejno podnaslavljanje TV oddaj" iz Programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2021 - 2027 v Sloveniji "Pametnejša Evropa", prednostne naloge 1:  "Inovacijska družba znanja", s specifičnim ciljem RSO1.2 "Izkoriščanje prednostne digitalizacije za državljane, podjetja, raziskovalne organizacije in javne organe (ESRR)" in sicer na podlagi pogodbe št.: C3340-25-630001 sklenjene dne 3. 5. 2025 med Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije in naročnikom.

(2) Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila z dne 5. 11. 2025 ter ponudba ponudnika št. ………. z dne ……………. (v nadaljevanju: Ponudba) sta sestavni del te pogodbe.

(3) Če med dokumenti, ki so sestavni del te pogodbe, ter to pogodbo oziroma med samimi dokumenti obstaja kakršnokoli neskladje ali nekonsistentnost, se uporabi rešitev, ki je ugodnejša za naročnika, ob predpostavki, da takšna rešitev v celoti izpolnjuje vse zahteve za izvedbo javnega naročila.

(4) S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

2. člen

(1) Predmet javnega naročila je strojna in programska oprema za pripravo in oddajanje podnapisov.

(2) Predmet javnega naročila vključuje nakup programske opreme, nakup strojne opreme, instalacijo in integracijo programske opreme ter podporo in prilagoditve programske opreme.

POGODBENA VREDNOST

3. člen

(1) Končna pogodbena vrednost za strojno in programsko opremo za pripravo in oddajanje podnapisov znaša:

EUR 	………….	DDP lokacije naročnika

EUR	………….	22 % DDV

EUR	………….	DDP lokacije naročnika z vključenim DDV

(2) Cene navedene na obrazcu Predračun (OBR-3) so izražene v EUR, lokacija naročnika, brez DDV. Cene morajo biti fiksne in se ne smejo spremeniti.

DOBAVA PROGRAMSKE OPREME

4. člen

(1) Ponudnik mora najkasneje v roku petih (5) delovnih dni od veljavnosti pogodbe zagotoviti naročniku dostop do namestitvenih datotek celotne programske opreme.

(2) Pri tem lahko bodisi deli namestitvene datoteke preko enega od evropskih platform za varno deljenje ali posreduje dostop do lastnega uporabniškega portala ali deljenega mesta za prenos posamezne programske aplikacije.

(3) Ponudnik mora zagotoviti za vse programske opreme tudi uporabniška ter namestitvena navodila v slovenskem ali angleškem jeziku. Navodila morajo ustrezati tipu/verziji ponujene aplikacije in morajo biti dostopna v elektronski obliki (pdf, html ali podobni formati).

KOSOVNI PREVZEM PROGRAMSKE OPREME

5. člen

(1) Kosovni prevzem programske opreme bo opravil naročnik s primopredajnim zapisnikom ob uspešnem prenosu namestitvenih datotek programske opreme preko enega od možnih dostopov, ki ga zagotovi ponudnik. S poročilom o kosovnem prevzemom naročnik ugotavlja celovitost dobavljene programske opreme.

(2) Naročnik z začetnim kosovnim prevzemom preveri ali je vsa programska oprema dobavljena skladno s pogodbo (količino, tipi, serijskimi številkami, ustrezno specificiranim garancijskim obdobjem).

(3) Naročnik prav tako preveri tudi aktiviranost in delovanje podpornega uporabniškega portala ponudnika.

(5) Kosovni prevzem programske opreme bo naročnik opravil najkasneje v petih (5) delovnih dneh po pisnem obvestilu o dobavi skrbniku pogodbe naročnika.

(6) Vse morebitne nepravilnosti, ugotovljene pri kosovnem prevzemu, morajo biti odpravljene s strani ponudnika v roku desetih (10) delovnih dni.

(7) Naročnik bo pri kosovnem prevzemu programske opreme, na podlagi priloženih dobavnic in drugih spremljajočih listin ter fizične kontrole prejete programske opreme, preveril ali je dobavljena vsa ponujena oz. naročena programska oprema.

(8) Blago, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od zahtev v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili v tehničnih specifikacijah, bo zavrnjeno, zaradi česar bo ponudnik prišel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti blagu priložen. Zavrnitev bo označena na prevzemnem zapisniku.

KONČNI PREVZEM PROGRAMSKE OPREME

6. člen

(1) Končni prevzem programske opreme bo opravil naročnik z zapisnikom končnega prevzema najkasneje v roku 10 delovnih dni po uspešno opravljenem kosovnem prevzemu programske opreme.

(2) Vse morebitne nepravilnosti, ugotovljene pri končnem prevzemu programske opreme, morajo biti odpravljene s strani ponudnika v roku desetih (10) delovnih dni.

DOBAVA STROJNE OPREME

7. člen

(1) Ponudnik mora dobaviti novo strojno opremo z vsemi pripadajočimi elementi in napajalnimi kabli za ležečo montažo v sistemsko omaro, najkasneje do 31. 1. 2026.

(2) Ponudnik mora dostaviti strojno opremo v celotnem obsegu na naslov naročnika: Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Čufarjeva 6 – Skladišče, 1000 Ljubljana.

(3) O točnem terminu dostave se ponudnik in naročnik dogovorita naknadno. Ponudnik mora naročnika obvestiti o terminu dostave vsaj 5 delovnih dni pred predvideno dostavo.

(4) Ponudnik mora hkrati z blagom ob prevzemu naročniku izročiti še:

-	pravilno izpolnjeno dobavnico,

-	podpisane in potrjene garancijske liste (za tehnično blago),

-	tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo,

-	druge dokumente, kot je opredeljeno v tehničnih specifikacijah.

Navodila za uporabo morajo biti v slovenskem ali angleškem jeziku. V slovenskem oziroma angleškem jeziku morajo biti tudi vse oznake opreme, nalepke z navodili za upravljanje.

(5) Ponudnik bo izpolnil naročilo skladno s pogoji ponudbene dokumentacije, ki je sestavni del te pogodbe, v količini, kvaliteti in rokih. Ponudnik se zavezuje dobaviti neoporečne izdelke. V nasprotnem primeru bo naročnik unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

(6) Če dobava ni izvršena v predvidenem roku po ponudnikovi krivdi, razen v primeru višje sile, je ponudnik dolžan plačati naročniku kazen v višini 1 odstotka vrednosti zadevne delne dobave, ki predstavlja funkcionalno enoto, za vsak zaključen teden, vendar ne več kot 5 odstotkov celotne pogodbene vrednosti.

(7) Kazen začne teči peti dan po poteku roka za dobavo. Če dobava zaostaja po ponudnikovi krivdi za več kot 4 tedne, ima naročnik pravico, razen če uveljavlja kazenski zahtevek, da določi nov dobavni rok ali prekine pogodbo.

KOSOVNI PREVZEM STROJNE OPREME

8. člen

(1) Kosovni prevzem strojne opreme opravi naročnik s poročilom ob pregledu dostavljene opreme v skladišče naročnika.

(5) Kosovni prevzem strojne opreme bo naročnik opravil najkasneje v petih (5) delovnih dneh po pisnem obvestilu o dobavi skrbniku pogodbe naročnika.

(6) Vse morebitne nepravilnosti, ugotovljene pri kosovnem prevzemu, morajo biti odpravljene s strani ponudnika v roku desetih (10) delovnih dni.

(7) Naročnik bo pri kosovnem prevzemu strojne opreme, na podlagi priloženih dobavnic in drugih spremljajočih listin ter fizične kontrole prejete strojne opreme, preveril ali je dobavljena vsa ponujena oz. naročena strojna oprema.

(8) Blago, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od zahtev v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili v tehničnih specifikacijah, bo zavrnjeno, zaradi česar bo ponudnik prišel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti blagu priložen. Zavrnitev bo označena na prevzemnem zapisniku.

KONČNI PREVZEM STROJNE OPREME

9. člen

(1) Končni prevzem strojne opreme bo opravil naročnik z zapisnikom končnega prevzema najkasneje v roku 10 delovnih dni po uspešno opravljenem kosovnem prevzemu strojne opreme.

(2) Vse morebitne nepravilnosti, ugotovljene pri končnem prevzemu strojne opreme, morajo biti odpravljene s strani ponudnika v roku desetih (10) delovnih dni.

NAMESTITEV IN INTEGRACIJA PROGRAMSKE OPREME

10. člen

(1) Ponudnik bo po uspešnem kosovnem prevzemu strojne opreme nanjo namestil programsko opremo na lokaciji naročnika.

(2) Po dokončani namestitvi vse programske opreme bosta ponudnik in naročnik pristopila k izvedbi integracije ter prilagoditvi nastavitev za dejanske produkcijske sisteme naročnika.

(3) Ponudnik mora za opisane aktivnosti zagotoviti vsaj eno strokovno usposobljeno osebo, ki bo v pomoč pri instalaciji in integraciji programske in strojne opreme.

(4) V kolikor naročnik ugotovi, da oseba, ki pomaga pri instalaciji in integraciji ni dovolj strokovno usposobljena ima pravico, da zahteva zamenjavo oz. dodatno ali drugo strokovno usposobljeno osebo.

(5) Ponudnik mora dokončati celotno namestitev in integracijo programske opreme najkasneje do 15. 4. 2026.

PREVZEM NAMESTITVE IN INTEGRACIJA V TEHNIČNE SISTEME NAROČNIKA

11. člen

(1) Prevzem namestitve in integracije nameščene opreme bo uspešno opravljen, ko bo naročnik ugotovil, da vsa dobavljena programska in strojna oprema delujeta v skladu s tehničnimi zahtevami. Ob izvedbi prevzema mora ponudnik zagotoviti svojega predstavnika.

(2) Ponudnik na dobavljeno in nameščeno strojno opremo v okolju naročnika namesti ustrezne programske opreme ter jih skupaj s strokovnjakom naročnika konfigurira in integrira v skladu s tehničnimi zahtevami. Po zaključku vseh namestitev ter integracije ponudnik izdela primopredajni zapisnik.

(3) Naročnik bo skupaj s predstavnikom ponudnika opravil prevzem namestitve in integracije po naslednjem protokolu:

- naročnik ob pomoči strokovnjaka ponudnika nastavi vso preostalo tehnično opremo ter programsko opremo, jih konfigurira s pomočjo ponudnika ter komponente poveže z obstoječimi produkcijskimi sistemi;

- izvedejo se testi pravilne integracije (npr. povezljivost, kompatibilnost, osnovne funkcionalnosti);

- naročnik skupaj z ponudnikom pripravi predloge novih delotokov, oziroma navodila za strokovno delo s sistemom;

- naročnik na osnovi primopredajnega zapisnika ponudnika in lastne integracije pripravi zapisnik namestitve ter integracije celotnega sistema;

(4) Vse morebitne nepravilnosti oz. odstopanja od tehničnih zahtev, ki bodo ugotovljene v okviru postopka prevzema, morajo biti odpravljene s strani ponudnika v roku desetih (10) delovnih dni od datuma pisnega sporočila s strani naročnika.

(5) Prevzem namestitve in integracije mora biti končan najkasneje do 1. 5. 2026. Po tem roku naročnik lahko unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

(6) Šteje se, da je prevzem namestitve in integracije izvršen takrat, ko so odpravljene vse morebitno ugotovljene nepravilnosti na programski ali strojni opremi, ki jih mora naročnik specificirati v pisni obliki. Po uspešno opravljenem prevzemu bo naročnik izstavil in podpisal prevzemni zapisnik.

USPOSABLJANJE V ZVEZI Z DELOVANJEM SISTEMA IN APLIKACIJ

12. člen

(1) Ponudnik mora zagotoviti usposabljanje v zvezi z delovanjem sistema in aplikacij za najmanj 6 strokovnjakov naročnika, neposredno na lokaciji naročnika in v trajanju vsaj 4 ure za posamezen tip programske opreme.

(2) Usposabljanje mora zagotoviti znanje za samostojno delo in upravljanje sistema in aplikacij.

(3) Ponudnik prenos znanja zagotavlja preko dokumentacije, priročnikov, navodil za uporabo in vzdrževanje ter kratkih namenskih video posnetkov ali tudi posnetkov zaporednih akcij preko posnetkov zaslona (angleško: »screencasting«). Ponudnik ves material za prenos znanja preda naročniku v elektronski obliki. Naročnik ta gradiva shranjuje v lastni bazi znanj oziroma tehnični knjižnici in kopijo v projektni mapi, skupaj z vso dokumentacijo.

(4) Usposabljanje mora biti izvedeno najkasneje v roku petih (5) delovnih dni po uspešnem namestitve in integracije v tehnične sisteme naročnika.

POSKUSNO OBRATOVANJE (PILOT / TEST OPERATION)

13. člen

(1) Uspešnemu prevzemu namestitve in integracije sledi obdobje poskusnega obratovanja, kjer celotni sistem ponudnika oziroma naročnika začne delovati v testnem oziroma omejenem produkcijskem načinu, ki se sproti dopolnjuje do polnega produkcijskega načina na koncu obdobja.

(2) V tem obdobju se vzpostavi popolna distribucija do vseh prenosnih ter oddajnih sistemov.

(3) Spremlja se stabilnost, zmogljivost; sproti se odpravljajo napake ter prilagajajo programske opreme sistema.

(4) Vpeljujejo se novi delotoki ter preverjajo njihova izvajanja ter optimizacije po predlogih ponudnika.

(5) Poskusno obratovanja se zaključi najkasneje do 15. 12. 2026.

KONČNI PREVZEM PO USPEŠNO OPRAVLJENEM POSKUSNEM OBRATOVANJU

14. člen

(1) Naročnik skupaj s ponudnikom pripravi protokol končnega prevzema, ki ga na dogovorjen način izvedeta predstavnika obeh pogodbenih strank, najkasneje v desetih (10) delovnih dni od dneva zaključka poskusnega obratovanja.

(2) Po uspešno izvedenem protokolu naročnik skupaj s ponudnikom pripravi končno poročilo, ki je podlaga za predajo sistema izbrani interni enoti naročnika v poln produkcijski obrat.

(3) Uspešno zaključen končni prevzem pomeni tudi začetek garancijskega roka  vse programske opreme.

(4) Vse morebitne nepravilnosti oz. odstopanja od tehničnih zahtev, ki bodo ugotovljene v okviru postopka končnega prevzema, morajo biti odpravljene s strani ponudnika v roku desetih (10) delovnih dni od datuma pisnega sporočila s strani naročnika. Po tem roku naročnik lahko unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

(5) Šteje se, da je končni prevzem izvršen takrat, ko so odpravljene vse morebitno ugotovljene nepravilnosti na programski opremi, ki jih mora naročnik specificirati v pisni obliki. Po uspešno opravljenem končnem prevzemu bo naročnik izstavil in podpisal zapisnik.

PLAČILO

15. člen

(1) Naročnik bo plačila izvrševal na sledeči poslovni račun ponudnika: TRR številka …………………….., odprt pri banki …………………., na naslednji način:

(2) Plačilni pogoji za programsko opremo:

- 100 % v roku 30 dni od uspešnega kosovnega prevzema programske opreme in prejemu pravilno izstavljenega računa;

(3) Plačilni pogoji za strojno opremo, namestitev in integracijo:

- 100 % v roku 30 dni od uspešnega končnega prevzema strojne opreme in prejemu pravilno izstavljenega računa;

(4) Plačilni pogoji za podporo in prilagoditve za dve (2) leti:

- 100 % v roku 30 dni od uspešnega končnega prevzema po uspešno opravljenem poskusnem obratovanju in prejemu izstavljenega računa;

(5) Vsi dokumenti, ki jih izda ponudnik (računi, dobavnice, ...), morajo vsebovati tudi oznako pogodbe in navedbo številke naročila za vsako posamezno naročilo storitev.

(6) V primeru, da ponudnik izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, ki zahtevajo direktna plačila od naročnika, ponudnik lahko pooblasti naročnika, da na podlagi potrjenih računov oz. situacij s strani glavnega ponudnika neposredno plačuje podizvajalcu.

(7) Podizvajalčevo soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega ponudnika, je priloga te pogodbe. Ponudnik bo svojemu računu ali situaciji priložil tudi potrjen račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK IN NADZOR NAD IZVAJANJEM

16. člen

(1) Naročnik za svojega predstavnika za izvajanje te pogodbe imenuje: ……………, telefon …………….., elektronski naslov: …………………..

(2) Ponudnik za svojega predstavnika za izvajanje te pogodbe imenuje: ........................., telefon: ..............................., elektronski naslov: ...............................

JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI PONUDNIKA

17. člen

(1) Ponudnik naročniku jamči:

- da programska oprema deluje brezhibno in nima skritih napak,

- da oprema, ki je predmet te pogodbe, ni obremenjeno s pravicami tretjih oseb,

- da oprema popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru Dokumentacije v zvezi z oddajo naročila in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe,

- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo, ponudnik pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo.

(2) Ponudnik zagotavlja ……..  mesečno garancijo (najmanj 36 mesecev) za strojno opremo, ki zajema brezplačno garancijsko vzdrževanje z odpravo napak, tehnično podporo ter brezplačne morebitne nadgradnje gonilnikov strojne opreme ali podobno. Garancijski rok teče od dneva podpisa zapisnika o uspešnem končnem prevzemu strojne opreme.

(3) Ponudnik zagotavlja ……..  mesečno podporo in prilagoditve (najmanj 24 mesecev) programske opreme, ki zajema odpravo programskih hroščev, funkcionalnih napak, tehnično podporo ter brezplačne posodobitve ter prilagoditve programske opreme. Garancijski rok teče od dneva podpisa zapisnika o uspešnem končnem prevzemu celotnega sistema po uspešno opravljenem poskusnem obratovanju.

(4) Ponudnik mora za čas garancije obvezno zagotoviti odzivni čas najpozneje 1 delovni dan od prijave napake preko elektronske pošte. Ponudnik mora v tem času stopiti v kontakt in po potrebi opraviti poseg na daljavo (IP dostop).

(5) Ponudnik mora predložiti podrobnejše podatke o garancijskem vzdrževanju strojne in programske opreme, iz katerih morajo biti razvidni:

- naslov servisa za ponujeno strojno opremo,

- kontaktna oseba,

- številka tel., e-mail kontaktne osebe,

- odzivni čas,

- rok, v katerem bo napaka odpravljena s strani ponudnika v celoti oz. v katerem bo ponudnik naročniku zagotovil nadomestno opremo.

(6) Rok za odpravo napak je 10 delovnih dni od prejete prijave po elektronski pošti.  V kolikor ponudnik ni sposoben v zahtevanem roku za odpravo napake zagotoviti popravilo pokvarjene enote, mora za čas dokler se naprava ne popravi, dostaviti naročniku nadomestno opremo z enako funkcionalnostjo.

(7) Po popravilu naročnikove opreme se nadomestna oprema zamenja z naročnikovo. Ponudnik mora obvezno kriti stroške prevoza v obeh smereh, tudi za prevoz nadomestne opreme.

POGODBENA KAZEN

18. člen

(1) Pogodbena kazen zapade, če je katerakoli obveznost iz te pogodbe neizpolnjena, izpolnjena z zamudo ali v nasprotju z dogovorjenimi zahtevami, razen v primerih višje sile. Plačilo pogodbene kazni ne vpliva na pravico naročnika do odstopa od pogodbe in ne omejuje pravice do povračila škode nad zneskom pogodbene kazni.

(2) Vse pogodbene kazni se obračunajo od neto vrednosti zadevne dobave ali storitve (če ni drugače določeno) in se poračunajo z zapadlimi terjatvami ponudnika. Naročnik jih lahko unovči tudi iz garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

(3) V primeru zamude pri dobavi programske opreme je naročnik upravičen do pogodbene kazni v višini 0,5 % vrednosti programske opreme za vsak dopolnjen koledarski teden zamude pri zagotovitvi dostopa do namestitvenih datotek po roku iz 4. člena ter v višini 0,5 % za vsak dopolnjen koledarski teden zamude pri odpravi nepravilnosti ugotovljenih pri kosovnem ali končnem prevzemu. Skupna kazen po tej alineji je omejena na 5 % vrednosti celotne programske opreme.

(4) V primeru zamude pri dobavi strojne opreme je naročnik upravičen do pogodbene kazni v višini1 % vrednosti zadevne delne dobave, ki predstavlja funkcionalno enoto, za vsak dopolnjen teden zamude, vendar največ 5 % celotne pogodbene vrednosti. Kazen začne teči peti dan po poteku roka za dobavo. Če zamuda preseže 4 tedne, si naročnik pridržuje pravico določiti nov rok ali odstopiti od pogodbe (ne glede na uveljavljanje kazni).

(5) V primeru zamude pri namestitvi in integraciji je naročnik upravičen do pogodbene kazni v višini
0,5 % vrednosti storitev namestitve in integracije za vsak dopolnjen koledarski teden zamude glede na roke iz 10. in 11. člena oziroma glede na rok za prevzem namestitve in integracije iz 11. člena. Skupna kazen po tej alineji je omejena na 5 % vrednosti omenjenih storitev.

(6) V primeru zamude ali neizvedbe poskusnega obratovanja in končnega prevzema je naročnik upravičen do pogodbene kazni v višini 0,5 % vrednosti podpore in prilagoditev za vsak dopolnjen koledarski teden zamude pri zaključku poskusnega obratovanja po roku iz 13. člena ter 0,5 % vrednosti celotnega sistema za vsak dopolnjen koledarski teden zamude pri izvedbi protokola končnega prevzema po 14. členu.

(7) Skupni znesek vseh pogodbenih kazni po tem členu je omejen na 10 % celotne pogodbene vrednosti, pri čemer omejitev ne velja za:

- pravico naročnika do povračila dokazljive škode, ki presega znesek pogodbene kazni, ter

- unovčenje garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

(8) Naročnik ponudnika pisno obvesti o nastanku razloga za pogodbeno kazen. Pogodbena kazen se obračuna na prvi naslednji situaciji/računu po nastanku razloga oziroma se poračuna s katerokoli zapadlo terjatvijo ponudnika. Če poračun ni mogoč, jo je ponudnik dolžan plačati v 15 dneh od prejema obračuna.

VIŠJA SILA

19. člen

(1) V primeru višje sile kot so na primer požar, poplava, potres, vojna, stavke in podobno, se lahko naročnik in ponudnik sporazumeta za podaljšanje roka izpolnitve po tej pogodbi, za dobo trajanja višje sile. Če zaradi daljših rokov trajanja višje sile ne bi bilo mogoče izpolniti pogodbenih obveznosti, lahko pogodbeni stranki pogodbo prekineta.

(2) Prekinitev ali podaljšanje pogodbe mora biti v pisni obliki. V primeru daljšega trajanja višje sile pogodbeni stranki lahko pogodbo razdreta, vsaka stranka nosi svoje, do razdrtja pogodbe nastale stroške.

VELJAVNOST POGODBE

20. člen

(1) Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem in stopi v veljavo, ko so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- z dnem obojestranskega podpisa s strani pooblaščenih podpisnikov naročnika in ponudnika ter veljavnim žigom obeh pogodbenih strank;

- s predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10 % pogodbene vrednosti; brezpogojne, nepreklicne in plačljive na prvi poziv naročnika, izstavljene in potrjene s strani ponudnikove banke ali zavarovalnice, veljavne do 31. 12. 2026.

(2) Ponudnik je dolžan predložiti zahtevane dokumente v prejšnjem odstavku tega členu v roku 10 dni po podpisu pogodbe s strani naročnika.

(3) Pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer do konca izvedbe vseh pogodbenih obveznosti. Le-te so zaključene, ko so zaključene vse storitve, določene s to pogodbo.

(4) Določila te pogodbe so fiksna in se jih ne sme spreminjati v času trajanja pogodbe, razen v primeru višje sile (požar, poplava, potres, vojna, stavke) oz. v primeru, če nastanejo izredni pogoji, ki bi onemogočali izpolnjevanje pogodbenih določil ali v primeru izpolnitve enega izmed pogojev iz 95. člena ZJN-3. V navedenih primerih lahko pogodbeni stranki skleneta aneks k pogodbi v pisni obliki. Ta mora biti podpisan in žigosan s strani obeh pooblaščenih pogodbenih predstavnikov.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

21. člen

Če kdo od pogodbenih partnerjev posredno ali neposredno obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist, z namenom vplivati na:

- pridobitev posla,

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku,

je pogodba nična.

ODPOVED IN ODSTOP OD POGODBE

22. člen

(1) Pogodbeni stranki izjavljata, da je to pogodbo možno odpovedati pred njeno izpolnitvijo v primeru, da nastopi ena od naslednjih spodaj navedenih okoliščin.

(2) Naročnik lahko odpove pogodbo pred njeno izpolnitvijo:

- če ponudnik ne izpolni pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila,

- če je proti ponudniku uveden stečaj ali prisilna poravnava,

- če je neuspešno pretekel pogodbeno določen rok, pa ponudnik ni izpolnil pogodbenih obveznosti,

- če ponudnik ni odpravil ugovarjanjih napak oz. odprava napak ni možna.

(3) Ponudnik lahko odpove pogodbo, če naročnik ne plača pogodbene cene.

(4) Odpoved pogodbe se poda v pisni obliki, pogodba preneha veljati v petnajstih dneh po prejemu takšne odpovedi, podpisane s strani pooblaščene osebe pogodbenega stranke. Če odpove pogodbo naročnik, lahko zahteva povrnitev škode, ki mu je nastala zaradi neizpolnitve pogodbe s strani ponudnika. Če odpove pogodbo ponudnik, lahko zahteva plačilo za že opravljene storitve do dneva odpovedi pogodbe. Odškodninski zahtevki pogodbeno zveste stranke s tem niso izključeni.

KONČNE DOLOČBE

23. člen

(1) Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja. Vse morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta stranki najprej poizkušali rešiti po mirni poti.

(2) Če razrešitev po mirni poti ne bo mogoča, sta pogodbeni stranki sporazumni, da je za reševanje vseh morebitnih sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

24. člen

(1) Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani ponudnika ali podizvajalca ali

- če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri ponudniku ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti še najmanj šest mesecev oziroma če ponudnik nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu ponudnik ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

(2) V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo.

(3) O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil ponudnika.

(4) Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

25. člen

Pogodba je sestavljena iz naslednjih delov, ki predstavljajo enovito celoto:

- Osnovna pogodba s komercialnimi pogoji,

- Priloga 1 – Ponudbena dokumentacija št……….. z dne …………

- Priloga 2 – Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Pogodba je sestavljena v petih izvodih, od katerih prejme naročnik tri izvode, ponudnik pa dva izvoda. PODPIS IN ŽIG POOBLAŠČENIH PREDSTAVNIKOV NAROČNIKA IN PONUDNIKA – POGODBA ŠT. JN-B1103 – Strojna in programska oprema za pripravo in oddajanje podnapisov.

NAROČNIK:							PONUDNIK:

Ljubljana, dne ………………..						……………….., dne ………………..

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod					……………………………………..

Žig                                                                                                          		          Žig

OBR-9

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

## Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

JAVNO NAROČILO JN-B1103

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo v primeru sklenitve pogodbe z naročnikom najpozneje v roku 10 dni, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročili naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 10 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno do 31. 12. 2026.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-10

Naziv: ..................................................

Naslov: .......................................................

## Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1103

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo naročniku v roku osmih dni od prejema poziva naročnika posredovali Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki je priložena v nadaljevanju te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................						.........................................

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena in petega odstavka 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 s spremembami in dopolnitvami), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti in posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

## Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

ZA JAVNO NAROČILO JN-B1103

Podatki o ponudniku

| Firma oz. ime ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Sedež ponudnika: |  |
| Matična št. ponudnika: |  |
| Ponudnik je nosilec tihe družbe: (ustrezno označi) | DA - NE |

Lastniška struktura ponudnika:

- PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (VKLJUČNO S TIHIMI DRUŽBENIKI)

| Ime in priimek fizične osebe (1): |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Tihi družbenik (ustrezno označi) Če DA, navedite nosilca tihe družbe | DA - NE |

| Ime in priimek fizične osebe (2): |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča |  |
| Delež lastništva |  |
| Tihi družbenik (DA – NE) Če DA, navedite nosilca tihe družbe |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

- PODATKI O UDELEŽBI PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (VKLJUČNO S TIHIMI DRUŽBENIKI)

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Matična št.: |  |
| Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (ustrezno označi): | DA - NE |

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

| Ime in priimek fizične osebe: |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Tihi družbenik (DA – NE) Če DA, navedite nosilca tihe družbe |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

- PODATKI O POVEZANIH DRUŽBAH

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Matična št.: |  |

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. Členom ZGD s pravno osebo:

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Matična št.: |  |
| povezana na način: |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5 % delnic, oziroma je udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave prav tako izjavljam, da nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju nisem povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 in spremembe).

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum:						Ime in priimek zakonitega zastopnika:

____________________________					        _____________________________

Podpis in žig: