Priloga št. 4

OSNUTEK POGODBE

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, ki jo zastopa .................................................................. (v nadaljevanju: naročnik),

identifikacijska številka za DDV: SI47429518

in

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa .................................................................. (v nadaljevanju: uporabnik),

identifikacijska številka za DDV: SI91838983

ter

...........…………………………………………..........…………..........…....…………………...., ki ga zastopa (naziv izvajalca, naslov, kraj)

…..……..…….…......…………………. (v nadaljevanju: izvajalec)

(ime, priimek in naziv podpisnika)

identifikacijska številka za DDV: ………..........

skleneta naslednjo

POGODBO

O IZVAJANJU OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČEGA UPRAVLJANJA IN VZDRŽEVANJA OBJEKTOV, VGRAJENIH SISTEMOV IN NAPRAV TER ČIŠČENJU ZUNANJIH POVRŠIN, ZIMSKE SLUŽBE IN KOŠNJE SKUPNIH POVRŠIN NA OBMOČJU BIVŠIH MEJNIH PREHODOV POLICIJSKIH UPRAV

CELJE, MARIBOR IN MURSKA SOBOTA /velja za sklop 1/

LJUBLJANA, NOVO MESTO IN KRANJ /velja za sklop 2/ TER

KOPER IN NOVA GORICA /velja za sklop 3/

ŠT. ____________

/smiselno upoštevati glede na sklop/

1. člen

/uporabiti smiselno glede na sklop, za katerega se sklepa pogodba/

Predmet pogodbe je izvajanje okoljsko manj obremenjujočega upravljanja in vzdrževanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav ter čiščenje zunanjih površin, zimska služba in košnja skupnih površin na območju bivših mejnih prehodov policijskih uprav Celje, Maribor in Murska Sobota /velja za sklop 1/, Ljubljana, Novo mesto in Kranj /velja za sklop 2/ ter Koper in Nova Gorica /velja za sklop 3/ (v nadaljevanju: predmet pogodbe), po ponudbenem predračunu za sklope 1–3 /uporabiti smiselno glede na sklop, za katerega se sklepa pogodba/ št.___________, z dne___________ (v nadaljevanju: ponudbeni predračun) in specifikaciji predmeta javnega naročila za sklope 1–3 /uporabiti smiselno glede na sklop, za katerega se sklepa pogodba/, ki sta(-so) prilogi(-e) in sestavni del te pogodbe. Pogodba se sklepa na podlagi izvedenega javnega naročila za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izvajanje okoljsko manj obremenjujočega upravljanja in vzdrževanja objektov, vgrajenih sistemov in naprav ter čiščenja zunanjih površin, zimske službe in košnje skupnih površin na območju bivših mejnih prehodov, št. 430-549/2025, objavljenega v Uradnem listu Evropske unije, dne ____________, pod objavo št. __________ in na portalu javnih naročil dne _____, pod objavo št.______ (v nadaljevanju: javno naročilo), ki ga je izvedlo Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, v svojem imenu in po pooblastilu ter na račun organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve – Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) ter po pooblastilu Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: uporabnik), po naslednjih sklopih:

Sklop 1: Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in vzdrževanje objektov, vgrajenih sistemov in naprav ter čiščenje zunanjih površin, zimska služba in košnja skupnih površin na območju bivših mejnih prehodov PU Celje, PU Maribor in PU Murska Sobota,

Sklop 2: Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in vzdrževanje objektov, vgrajenih sistemov in naprav ter čiščenje zunanjih površin, zimska služba in košnja skupnih površin na območju bivših mejnih prehodov PU Ljubljana, PU Novo mesto in PU Kranj.

Sklop 3: Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in vzdrževanje objektov, vgrajenih sistemov in naprav ter čiščenje zunanjih površin, zimska služba in košnja skupnih površin na območju bivših mejnih prehodov PU Koper in PU Nova Gorica.

Kvaliteta in obseg izvedbe predmeta pogodbe morata biti v skladu s ponudbenim/-i predračunom/-i in specifikacijo predmeta javnega naročila.

Količine iz ponudbenega predračuna so okvirne, predvidoma za obdobje 4 let. Naročnik si pridržuje pravico do sprememb količin glede na dejanske potrebe, prioritete in razpoložljiva proračunska sredstva, pri čemer veljajo (za vsakršne količine) cene na enoto mere iz ponudbenega predračuna v skladu s specifikacijo predmeta javnega naročila. Naročnik ni zavezan naročiti navedenih količin v celoti. Obseg opravljenih del predmeta pogodbe se bo ugotavljal na podlagi dejansko opravljenih storitev in dobavljenega materiala.

Predmet te pogodbe je:

- upravljanje in vzdrževanje objektov, določenih v 4. členu te pogodbe,

- čiščenje zunanjih površin, zimske službe in košnje skupnih površin na območju bivših mejnih prehodov, določenih v specifikacijah storitev, ki so priloge k tej pogodbi (priloge P 1.1–1.3, 2.1–2.3, 2.1.1 in 3.1–3.3 /uporabiti smiselno glede na sklop/),

- intervencijske ure (za storitve odprave nujnih okvar in prihod na objekt izven rednega delovnega časa), ki jih izvajalec opravi izven rednega delovnega časa,

- nakup in dobava materiala, navedenega v popisu predvidenega materiala za vzdrževanje iz ponudbenega predračuna, vključno s stroški dela popravil in zamenjave tega materiala, ki so vključeni v fiksni del stroškov za vzdrževanje objektov iz zap. št. 2 ponudbenega predračuna,

- nakup in dobava materiala, ki ni naveden v popisu predvidenega materiala za vzdrževanje v ponudbenem predračunu, je pa nujno potreben za zagotavljanje uporabnosti oziroma funkcionalnosti objektov, vključno s stroški dela popravil in zamenjave tega materiala, ki so vključeni v fiksni del stroškov za vzdrževanje objektov iz zap. št. 2 ponudbenega predračuna.

Storitve upravljanja objektov, določenih v 4. členu te pogodbe, skladno s specifikacijo predmeta javnega naročila, vključujejo tudi obračunavanje obratovalnih stroškov na teh objektih, skladno s 17. členom te pogodbe. Izvajalec storitev obračunavanja obratovalnih stroškov ne zaračunava posebej, saj je strošek teh storitev vključen v ceno upravljanja objektov iz zap. št. 1 ponudbenega predračuna.

Storitve po tej pogodbi se izvajajo za potrebe naročnika in naslednjih naročnikovih uporabnikov (v nadaljevanju: naročnikov uporabnik):

/velja za sklop 1/

- Policijska uprava Celje (PU Celje) – 171453,

- Policijska uprava Maribor (PU Maribor) – 171462,

- Policijska uprava Murska Sobota (PU Murska Sobota) – 171463,

/velja za sklop 2/

- Policijska uprava Ljubljana (PU Ljubljana) – 171459,

- Policijska uprava Novo mesto (PU Novo mesto) – 171467,

- Policijska uprava Kranj (PU Kranj) – 171457,

- Generalna policijska uprava (GPU) – 171451,

/velja za sklop 3/

- Policijska uprava Koper (PU Koper) – 171455,

- Policijska uprava Nova Gorica (PU Nova Gorica) – 171465.

Objekte na bivših mejnih prehodih iz 4. člena te pogodbe, poleg naročnikovih uporabnikov iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe, uporabljajo tudi najemniki (npr. špediterska podjetja), s katerimi je sklenjena ustrezna pravna podlaga za plačilo uporabe in plačilo stroškov, ter uporabnik iz 1. člena te pogodbe, to je Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana; v nadaljevanju: najemniki in uporabnik.

V primeru spremembe najemnikov, se z novim najemnikom sklene ustrezna pravna podlaga za plačilo uporabe objektov in plačilo stroškov. Za spremembo iz tega odstavka pogodbe, ni potrebna sklenitev aneksa k pogodbi.

V primeru spremembe uporabnika (npr. obstoječi uporabnik ne nastopa več v vlogi uporabnika ali če k uporabi objektov na lokacijah iz 4. člena te pogodbe pristopi novi uporabnik ali v podobnih primerih spremembe uporabnikov), sklenejo naročnik, izvajalec in uporabnik ali če jih je več uporabniki, aneks k tej pogodbi, s katerimi novi uporabniki prevzamejo obveznosti po tej pogodbi, pretekle uporabnike pa se izvzame iz pogodbe.

Izvajalec mora ob vsaki spremembi zasedenosti prostorov/objektov na lokacijah bivših mejnih prehodov uskladiti delilnike obratovalnih stroškov, skladno z določili 17. člena te pogodbe.

2. člen

Cene iz ponudbenega predračuna so izražene v eurih (EUR) ter so brez DDV fiksne za obdobje 12 mesecev od datuma sklenitve pogodbe. Po poteku tega obdobja – 12 mesecev od sklenitve pogodbe, se cene lahko usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin (v nadaljevanju: indeks), in sicer glede na dvig in tudi v primeru znižanja indeksa zaradi znižanja cen življenjskih potrebščin, vendar ko ta kumulativno preseže 4 % spremembo, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po preteku te dobe – 12 mesecev od sklenitve pogodbe. Nadaljnje uskladitve cene se lahko izvedejo, ko indeks kumulativno ponovno preseže 4 % spremembo, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po zadnji spremembi cene. Za izračun indeksa se uporablja povezava: https://www.stat.si/inflacija.

Cene se lahko spremenijo največ v višini 80 % izračunanega indeksa. Izvajalec mora naročniku pisno predlagati spremembo cene, na podlagi česar naročnik preveri upravičenost spremembe cene. V kolikor se indeks, skladno z znižanjem cen življenjskih potrebščin, zniža več kot 4 %, spremembo cene izvajalcu pisno predlaga naročnik. O spremembi cene pogodbeni stranki skleneta dodatek k pogodbi, spremenjene cene pa veljajo od vložitve predloga dalje.

Cene iz ponudbenega predračuna po sistemu »ključ v roke« zajemajo vse stroške dela, vezane na izvedbo upravljanja in vzdrževanja objektov ter čiščenja zunanjih površin, zimske službe in košnje skupnih površin na območju objektov, stroške dela popravil oziroma zamenjave materiala, navedenega v popisu predvidenega materiala za vzdrževanje v ponudbenem predračunu, vključno z dobavo materiala in stroški dela popravil oziroma zamenjav materiala, potrebnega za izvedbo del, ki ni naveden v popisu predvidenega materiala za vzdrževanje v ponudbenem predračunu, vključno z dobavo slednjega materiala, pri čemer je nabava tega materiala nujno potrebna za izvedbo del za zagotavljanje uporabnosti oz. funkcionalnosti objektov, stroške intervencijskih delovnih ur, ki zajemajo vse stroške, ki jih bo imel izvajalec pri izvajanju te storitve, vključno s potnimi stroški ter vsemi stroški, navedenimi pod opombami predloženih specifikacij predmeta javnega naročila in vse ostale morebitne stroške, povezane z realizacijo predmeta pogodbe, DDP (INCOTERMS 2020) kraji izvedbe predmeta pogodbe kot v 4. členu te pogodbe.

Cene iz ponudbenega predračuna po sistemu »ključ v roke« ne zajemajo popravil in servisov, ki jih morajo izvesti pooblaščeni izvajalci.

V kolikor kateri od stroškov nastanejo iz razlogov na strani izvajalca ali tistih, za katere odgovarja, nosi stroške izvajalec.

3. člen

/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/

/V primeru tujega ponudnika ustrezno prilagoditi/

Skupna okvirna štiriletna pogodbena vrednost za sklop _______ /vpiše se sklop za katerega se sklepa pogodba/ z vključenim 9,5 % DDV in 22 % DDV znaša _______ EUR z DDV. /Navesti pogodbeno vrednost ločeno za vsak sklop, v primeru, da se pogodba sklepa za več sklopov hkrati/.

Skupna okvirna štiriletna pogodbena vrednost z vključenim 9,5 % DDV in 22 % DDV znaša _______ EUR z DDV. /upoštevati v primeru, da se pogodba sklepa za več sklopov hkrati, v tem primeru v tem odstavku navesti skupno vrednost po vseh sklopih, za katere se sklepa pogodba, ali v primeru, da se pogodba sklepa le za en sklop/

Izvajalec zagotavlja, da bo predmet pogodbe po predmetni pogodbi zaračunaval naročniku po ceni navedeni v ponudbenem predračunu. Sprememba davčnega statusa izvajalca (presežen znesek 60.000,00 EUR v obdobju zadnjih 12 mesecev) v času izvajanja pogodbenih obveznosti ne bo vplivala na ponudbeno ceno, temveč le na izvajalčevo dolžnost v zvezi z obračunavanjem in plačevanjem DDV. /upošteva se v primeru, da izvajalec v ponudbenem predračunu ni obračunal DDV, ker v času oddaje ponudbe ni bil zavezanec za DDV./

4. člen

/uporabiti smiselno glede na sklop, za katerega se sklepa pogodba/

/velja za sklop 1/ Izvajalec bo predmet pogodbe sklopa 1 po tej pogodbi, ki je natančno opredeljen v Specifikaciji predmeta javnega naročila za sklop 1 – Priloga št. 5.1, opravljal na območju naslednjih lokacij:

- za potrebe uporabnika PU Celje:

- bivši mejni prehod Dobovec,

- bivši mejni prehod Rajnkovec,

- bivši mejni prehod Rogatec,

- bivši mejni prehod Vič,

- bivši mejni prehod Holmec,

- za potrebe uporabnika PU Maribor:

- bivši mejni prehod Gruškovje,

- bivši mejni prehod Ormož,

- bivši mejni prehod Središče ob Dravi,

- bivši mejni prehod Zavrč,

- bivši mejni prehod Zgornji Leskovec,

- bivši mejni prehod Šentilj,

- za potrebe uporabnika PU Murska Sobota:

- bivši mejni prehod Petišovci,

- bivši mejni prehod Razkrižje,

- bivši mejni prehod Dolga vas,

- bivši mejni prehod Pince.

/velja za sklop 2/ Izvajalec bo predmet pogodbe sklopa 2 po tej pogodbi, ki je natančno opredeljen v Specifikaciji predmeta javnega naročila za sklop 2 – Priloga št. 5.2, opravljal na območju naslednjih lokacij:

- za potrebe uporabnika PU Ljubljana:

- bivši mejni prehod Petrina,

- za potrebe uporabnika PU Novo mesto:

- bivši mejni prehod Obrežje,

- bivši mejni prehod Metlika,

- bivši mejni prehod Vinica,

- bivši mejni prehod Rigonce,

- bivši mejni prehod Slovenska vas,

- za potrebe uporabnika PU Kranj:

- bivši mejni prehod Karavanke

- za potrebe GPU (UUP SMP OO SENDM II):

- bivši mejni prehod Dobova.

/velja za sklop 2/ Predmet pogodbe za območje bivšega mejnega prehoda Dobova naročnikovega uporabnika GPU, vključuje celoten predmet pogodbe iz petega odstavka 1. člena ta pogodbe, razen predmeta pogodbe iz druge alineje petega odstavka 1. člena ta pogodbe (čiščenje zunanjih površin, zimske službe in košnje skupnih površin na območju bivšega mejnega prehoda Dobova).

/velja za sklop 3/ Izvajalec bo predmet pogodbe sklopa 3 po tej pogodbi, ki je natančno opredeljen v Specifikaciji predmeta javnega naročila za sklop 3 – Priloga št. 5.3, opravljal na območju naslednjih lokacij:

- za potrebe uporabnika PU Koper:

- bivši mejni prehod Dragonja,

- bivši mejni prehod Jelšane,

- bivši mejni prehod Starod,

- bivši mejni prehod Sočerga,

- bivši mejni prehod Sečovlje,

- bivši mejni prehod Kozina,

- bivši mejni prehod Škofije,

- bivši mejni prehod Fernetiči,

- za potrebe uporabnika PU Nova Gorica:

- bivši mejni prehod Nova Gorica,

- bivši mejni prehod Vrtojba,

- bivši mejni prehod Učja.

5. člen

Naročnik in naročnikovi uporabniki izvajalca pred začetkom izvajanja del uvedejo v delo, tako, da ga seznanijo s pogoji dela. Brez izvedene uvedbe v delo in podpisanega zapisnika o izvedeni uvedbi v delo s posameznim naročnikovim uporabnikom in naročnikom, izvajalec ne more pričeti opravljati storitev po tej pogodbi.

Uvedba v delo se izvede na podlagi pisnega poziva naročnika v terminu, ki ga določi naročnik, ob kateri predstavnik naročnikovega uporabnika, naročnika in predstavnik izvajalca podpišejo zapisnik o izvedeni uvedbi v delo.

Naročnik in naročnikovi uporabniki izvajalca ob uvedbi v delo seznanijo s posebnostmi posameznega objekta, dostopom do objekta in prostorov ter ostalimi pogoji za delo ter določijo sedež upravnika in vzdrževalca na eni od lokacij vsakega posameznega sklopa iz 4. člena pogodbe /besedilo »vsakega posameznega sklopa« upoštevati v primeru, da se pogodba sklepa za več sklopov hkrati/.

Ob uvedbi v delo naročnik izvajalcu preda dosedanjo razpoložljivo dokumentacijo v zvezi s stanjem lokacije, objektov ter vgrajenih sistemov in naprav. Izvajalec se ob uvedbi v delo seznani z dejanskim stanjem lokacije, objektov, vgrajenih sistemov in naprav ter jih prevzame v upravljanje in vzdrževanje po sistemu videno – prevzeto.

Izvajalec bo v 60 dneh po uvedbi v delo dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe pregledal in evidentiral morebitne pomanjkljivosti ali opuščene dejavnosti pri izvajanju dosedanjega izvajalca ter o tem izdelal poročilo, ki ga bo v roku iz tega odstavka posredoval naročniku na elektronski naslov: ____________.

Izvajalec ob uvedbi v delo na eni od lokacij vsakega posameznega sklopa iz 4. člena pogodbe /besedilo »vsakega posameznega sklopa« upoštevati v primeru, da se pogodba sklepa za več sklopov hkrati/ prevzame v brezplačno uporabo namenski prostor ter prostor, namenjen skladiščenju zamenjane opreme (ena pisarna in eno skladišče). Naročnik bo oba prostora/vse prostore /slednje upoštevati v kolikor se pogodba sklepa za več sklopov hkrati/ določil ob uvedbi v delo. Obratovalne stroške za prostore iz tega odstavka krije naročnik.

Izvajalec se obveže, da bo prevzete prostore iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe na svoje stroške redno vzdrževal in izvajal potrebna popravila, ki so posledica normalne rabe.

Po koncu veljavnosti pogodbe je izvajalec dolžan prevzete prostore vrniti v stanju, v kakršnem jih je prevzel, pobeljene in očiščene, upoštevajoč normalno rabo prostorov. Morebitne ostanke skladiščene zamenjane opreme je izvajalec dolžan na svoje stroške odstraniti.

Prevzete prostore izvajalec po koncu veljavnosti pogodbe preda naročniku in naročnikovim uporabnikom s primopredajnim zapisnikom. Če izvajalec tega v roku 3 delovnih dni po prenehanju veljavnosti pogodbe ne stori, lahko to stori naročnik v njegovem imenu in na njegov račun.

Tehnično-strokovna služba Ministrstva za notranje zadeve, odgovorna za predmet javnega naročila po tej pogodbi, bo po podpisu pogodbe in pred ali ob uvedbi v delo seznanila izvajalca s Pisnim sporazumom o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču, izvajalec pa se obvezuje, da bo do uvedbe v delo z naročnikom podpisal Pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču. Obojestransko podpisan Pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču je obvezna priloga k zapisniku o izvedeni uvedbi v delo. Brez sklenitve Pisnega sporazuma o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču med naročnikom in izvajalcem, se šteje, da uvedba v delo ni opravljena.

6. člen

Naročnik in izvajalec najmanj 10 dni pred iztekom veljavnosti pogodbe opravita primopredajo del, ki se zaključi s podpisom primopredajnega zapisnika med predstavnikom naročnikovega uporabnika, naročnika in izvajalca.

Izvajalec mora naročniku ob primopredaji del predložiti:

- poročilo o delu po posameznih mejnih prehodih za obdobje trajanja pogodbe, s pregledom realizacije plana rednega vzdrževanja sprejetega za čas veljavnosti pogodbe,

- izpolnjeno knjigo vzdrževanja, ki je priloga k tej pogodbi (Priloga št. P 11),

- dokumentacijo, s katero izvajalec izkazuje izvedbo predmeta javnega naročila na način, da so upoštevani in izpolnjeni okoljski cilji, skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25 ter njenimi morebitnimi spremembami),

- vso ostalo dokumentacijo, ki jo je izvajalec dolžan voditi po tej pogodbi.

Izvajalec je dolžan po izteku veljavnosti te pogodbe na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti in morebitna neizvedena pogodbena dela v roku, ki ga določi skupaj z naročnikom. Če pomanjkljivosti ali neizvedena dela ne odpravi v dogovorjenem roku, ki ne sme biti daljši od 15 dni, opravi ta dela naročnik na njegove stroške iz zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po tej pogodbi.

7. člen

Material, ki ga izvajalec uporabi pri izvajanju storitev vzdrževanja objektov, mora ustrezati temeljnim okoljskim zahtevam iz razpisne dokumentacije, skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25 ter njenimi morebitnimi spremembami; v nadaljevanju: Uredba), tako, da so doseženi cilji iz Uredbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo pri izvajanju storitev po tej pogodbi uporabljal material, ki ima znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da material izpolnjuje zahteve zelenega javnega naročanja.

Določila tega člena pogodbe veljajo za material, ki je naveden v popisu predvidenega materiala za vzdrževanje v ponudbenem predračunu ter tudi za material, potreben za izvedbo del, ki ni naveden v popisu predvidenega materiala za vzdrževanje v ponudbenem predračunu, je pa nujno potreben za izvedbo del za zagotavljanje uporabnosti oziroma funkcionalnosti objektov.

8. člen

Izvajalec je za nakup in dobavo materiala, ki ni naveden v popisu predvidenega materiala za vzdrževanje v ponudbenem predračunu, je pa nujno potreben za zagotavljanje uporabnosti oziroma funkcionalnosti objektov, dolžan naročniku pred nakupom materiala predložiti vsaj 2 konkurenčni ponudbi dobaviteljev, ki odražata realno stanje cen potrebnega materiala na trgu, izmed katerih bo naročnik izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo za ustrezen material. V kolikor naročnik ustrezno utemelji, da ponudbi ali njih več, ki jih je izvajalec predlagal v izbor naročniku, ne odražajo realnega stanja cen za potrebni material na trgu, je izvajalec dolžan naročniku v 5 delovnih dneh po naročnikovem pozivu predložiti vsaj 2 novi ponudbi, ki odražata realno stanje cen potrebnega materiala na trgu.

Naročnik bo izbor ponudbe izvajalcu potrdil pisno na elektronski naslov izvajalca _________________ v 3 delovnih dneh od izvajalčeve predložitve konkurenčnih ponudb, izvajalec pa je šele po prejemu naročnikove potrditve izbora ponudbe upravičen do naročila in plačila potrebnega materiala.

Izvajalec bo upravičen do naročnikovega plačila za stroške materiala, ki ni naveden v popisu predvidenega materiala za vzdrževanje v ponudbenem predračunu, je pa nujno potreben za zagotavljanje uporabnosti oziroma funkcionalnosti objektov, in sicer le do plačila za tisti material, za katerega je naročnik podal pisno potrditev izbora in ki ga je izvajalec dejansko porabil, ki vključuje vse morebitne popuste, ki jih je izvajalec prejel za porabljen material.

9. člen

Izvajalec mora za upravljanje in vzdrževanje objektov ves čas trajanja pogodbe zagotavljati vsaj 1 upravnika za posamezen sklop /«za posamezen sklop« upoštevati v primeru, da se pogodba sklepa za več sklopov hkrati/ in zadostno število usposobljenih strokovnih delavcev za izvajanje upravljanja in vzdrževanja objektov.

Izvajalec jamči, da ima vsa potrebna dovoljenja, soglasja in odobritve pristojnih organov za izvajanje čiščenja zunanjih površin, zimske službe in košnje skupnih površin, ter ves čas trajanja pogodbe zagotavlja zadostno število strokovnega in usposobljenega kadra za izvajanje čiščenja zunanjih površin, zimske službe in košnje skupnih površin ter razpolaga s potrebnimi sredstvi in opremo za opravljanje predmetnih del.

Izvajalec zagotavlja čim večjo stalnost kadrovske zasedbe za izvajanje predmeta te pogodbe (nadomeščanje letnih dopustov, bolniške odsotnosti in drugo). V primeru spremembe delavca, mora izvajalec o tem pisno in vnaprej seznaniti naročnika ter ravnati skladno z določili 21. člena te pogodbe.

Vsi delavci morajo biti v rednem delovnem razmerju pri izvajalcu ali podizvajalcu /podizvajalca upoštevati v primeru, da bo ponudnik pogodbena dela opravljal s podizvajalcem/ in morajo aktivno govoriti slovenski jezik.

10. člen

Izvajalec mora zagotavljati stalno prisotnost upravnika in vzdrževalca na eni od lokacij, navedenih v 4. členu te pogodbe. Stalna prisotnost mora biti zagotovljena vsak delovni dan od 7.00 do 15.00 ure (v nadaljevanju: redni delovni čas). Izven tega časa mora izvajalec zagotavljati dosegljivost preko mobilnega telefona na telefonsko številko ______________.

Izvajalec bo stalno prisotnost iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe izkazoval z listo prisotnosti iz Priloge št. P 12 za tekoči mesec, ki jo predloži k mesečnemu računu za upravljanje in vzdrževanje objektov, kamor upravnik in vzdrževalec zavedeta svoj prihod in odhod z lokacije.

Dolžnost upravnika in vzdrževalcev je, da svoj prihod in odhod iz posameznega bivšega mejnega prehoda, kjer so objekti izpraznjeni, javijo naročnikovemu skrbniku pogodbe (elektronsko). Najavijo svoj prihod na objekt (elektronsko, datum in ura prihoda) in svoj odhod iz objekta (datum in ura).

Prav tako je dolžnost upravnika in vzdrževalcev, da se za izvajanje rednih pregledov stanja bivših mejnih prehodov, ki niso v obratovanju in se opravljajo enkrat na 14 dni, o datumu in uri pregledov dogovorijo s pristojno Policijsko upravo, ki jim bo zagotovila vstop v objekt, predstavnik Policijske uprave pa bo podpisal obrazec Pregled objekta iz Priloge št. P 13.

11. člen

Naročnik in naročnikovi uporabniki bodo okvare na posameznih objektih bivših mejnih prehodov in potrebno izvedbo popravil izvajalcu sporočali na elektronski naslov izvajalca _______________________.

Zahteve po odpravi okvar in izvedbi popravil morajo biti posredovane izvajalcu na obrazcu iz Priloge št. P 4 – Naročilo. Naročilo bo vsebovalo datum naročila, lokacijo, vrsto in obseg storitev.

Izvajalec je v rednem delovnem času dolžan zagotoviti prihod upravnika ali vzdrževalca na objekt v 4 urah od trenutka, ko je naročnik ali naročnikov uporabnik poslal izvajalcu zahtevo.

Izven rednega delovnega časa je izvajalec dolžan zagotoviti odzivnost (po e pošti mora potrditi prejem zahteve) v roku 2 ur od pošiljanja zahteve, pri čemer je dolžan zagotoviti prihod upravnika ali vzdrževalca na objekt v 4 urah od pošiljanja zahteve.

Odpravo manjših okvar in izvedbo ne nujnih popravil mora izvajalec izvesti v 2 delovnih dneh od pošiljanja zahteve na obrazcu iz Priloge št. P 4 - Naročilo.

V nujnih primerih (npr. izpad elektrike, puščanje vode, zamakanje, neposredna nevarnost za uporabnike, bistveno moten delovni proces ipd.) bo naročnik ali naročnikov uporabnik zahteve po odpravi okvar in izvedbi popravil izvajalcu sporočal na mobilni telefon na telefonsko številko ______________, telefonskemu pozivu pa bo sledilo pisno naročilo na obrazcu iz Priloge št. P 4 – Naročilo. Izvajalec mora zagotoviti prihod na kraj izrednega dogodka v roku 4 ur od pisnega naročila in okvaro odpraviti oziroma popravilo izvesti takoj oziroma v najkrajšem možnem času in o tem pisno obvestiti naročnika (skrbnika pogodbe).

Za storitve (odprava nujnih okvar, kot tudi prihod na objekt izven rednega delovnega časa), ki jih izvajalec opravi izven rednega delovnega časa je izvajalec upravičen do obračuna intervencijskih ur.

Upravnik mora biti dosegljiv na mobilni telefon na telefonski številki __________. V primeru nedosegljivosti upravnika bo naročnik ali naročnikovi uporabniki poklical vzdrževalca na telefonsko številko ____________, v ne nujnih primerih pa bo počakal na povratni klic upravnika. Izvajalec si mora prizadevati, da se odprava okvar in izvedba popravil realizira v najkrajšem možnem času in o tem obvestiti naročnika (skrbnika pogodbe).

V primeru, da izvajalec odprave okvar ali izvedbe popravil iz objektivnih razlogov ne more izvesti v rokih, določenih v tem členu pogodbe, mora izvajalec k mesečnemu računu za opravljene storitve priložiti pisno obrazložitev.

Naročnik si v primeru iz prejšnjega odstavka pridržuje pravico, da storitev opravi na račun izvajalca, ali odstopi od pogodbe.

Odpravo okvar ali izvedbo popravil, ki so potrebne za brezhibno delovanje objektov bivših mejnih prehodov, lahko v imenu naročnika vzdrževalcu naroči tudi sam upravnik, in sicer z obrazcem iz Priloge št. P 4 – Naročilo, o čemer takoj pisno obvesti naročnika. V tem primeru je naročnik upravičen do presoje potrebnosti naročenih storitev.

V primerih večjih okvar sistemov in naprav na objektih, ki jih ni več možno odpraviti ali popraviti, predstavljajo takšne okvare investicijska dela, ki niso predmet te pogodbe. Oceno, ali gre v konkretnem primeru za vrsto okvare, ki je ni mogoče odpraviti ali popraviti in kot takšna predstavlja investicijska dela, sprejme naročnik. Vse ostale okvare je izvajalec, v okviru storitev vzdrževanja, dolžan odpraviti oziroma popraviti.

12. člen

Storitve košnje se bodo izvajale na podlagi predhodnega pisnega naročila upravnika mejnega prehoda, ki ga bo potrdil predstavnik naročnika. Storitve zimske službe se bodo izvajale na podlagi naročila upravnika ali predstavnika naročnikovega uporabnika na bivšem mejnem prehodu, za katerega se storitev naroča. Storitve čiščenja zunanjih površin se bodo izvajale skladno s specifikacijo storitev, ki je v prilogi št. P 1.1–1.3 /uporabiti smiselno glede na sklop/.

Izvajalec mora predstavnikom naročnikovih uporabnikov ob uvedbi v delo predati kontaktne podatke za področje posameznega bivšega mejnega prehoda. Predstavnik naročnikovega uporabnika o naročilu iz prejšnjega odstavka obvesti tudi upravnika bivšega mejnega prehoda, ki vodi evidenco izdanih naročil. O izvedbi storitve zimske službe na posamezni lokaciji se o tem obvesti naročnika po elektronski pošti.

Rok za izvedbo del po tem členu pogodbe je 3 delovne dni od datuma prejema naročila, za potrebe izvajanja zimske službe in storitev čiščenja izven obsega rednega čiščenja pa mora izvajalec zagotoviti odzivnost (po e pošti mora potrditi prejem zahteve) v roku 3 ur vse dni v tednu.

Naročnikov uporabnik bo izvajalcu naročal storitve po tem členu pogodbe na podlagi dejanskih potreb, pisno po elektronski pošti na naslov izvajalca, _____________________  /izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/, iz katerega bo razvidna vrsta storitve, lokacija izvedbe storitve, naslov naročnikovega uporabnika in podatki o kontaktni osebi naročnika. Za datum naročila se šteje datum pošiljanja elektronskega sporočila.

V urgentnih primerih predstavnik naročnikovega uporabnika izvede naročilo telefonsko na telefon izvajalca ___________________. Telefonskemu naročilu bo sledilo pisno naročilo, od katerega teče rok za izvedbo.

Rok izvedbe del se lahko spremeni le zaradi okoliščin, nastalih po prejemu naročila, ki jih izvajalec ni mogel preprečiti, odpraviti in se jim tudi ne izogniti. Izvajalec bo dolžan takoj ob nastopu takih okoliščin, pred potekom roka za izvedbo del, naročnika pisno obvestiti, okoliščine izkazati in dokazati ter predlagati podaljšanje roka.

Naročnik si pridržuje pravico do spremembe predvidenega termina za pričetek izvajanja del. Izbrani izvajalec  ne bo upravičen do kakršnih koli dodatnih finančnih sredstev iz naslova spremembe termina pričetka izvajanja del.

Naročnik se zavezuje, da bo omogočil izvajalcu nemoten dostop za čiščenje zunanjih površin, izvajanje zimske službe ter košnje skupnih površin v skladu z navodili o gibanju, ki veljajo za posamezno varnostno območje.

13. člen

Izvajalec zagotavlja, da bo storitve po tej pogodbi opravljal kvalitetno, po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, priporočili in normativi tako, da bo zagotovljeno nemoteno delovanje vgrajenih sistemov in naprav na objektih, varnost, funkcionalnost objektov ter pripadajočega zemljišča.

Izvajalec mora med opravljanjem pogodbenih obveznosti poskrbeti za spoštovanje predpisov s področja varstva okolja, požarne varnosti ter za izvajanje predpisanih ukrepov, potrebnih za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev pri delu v skladu z veljavno zakonodajo.

Izvajalec prevzema vso odškodninsko odgovornost za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi malomarnega, nekvalitetnega ali nerednega izvajanja predmeta te pogodbe. Izvajalec odgovarja za škodo, ki jo povzročijo njegovi delavci. Izvajalec mora vsako namerno ali nenamerno poškodovanje lastnine naročnika prijaviti naročniku.

14. člen

V primeru nekvalitetno opravljene storitve po tej pogodbi ali neustreznega obsega opravljenih storitev (delno izvedenih ali neizvedenih storitev) bo naročnik ali naročnikov uporabnik izvajalcu reklamacijo sporočil v roku 2 delovnih dni po izvedbi del po elektronski pošti. Izvajalec je dolžan reklamirano storitev opraviti v roku 5 delovnih dni od posredovanega obvestila o reklamaciji. Šteje se, da je reklamacija sporočena, ko jo naročnik ali naročnikov uporabnik pisno (po elektronski pošti) posreduje izvajalcu. Izvajalec bo reklamacije sprejemal na elektronski naslov ___________.

V primeru, da izvajalec ne izvede storitev ali ne izvaja storitev kakovostno in se kršitve ponavljajo, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V navedenih primerih si naročnik pridržuje pravico, da storitev opravi na račun izvajalca, ali pa nekvalitetno opravljeno storitev in neustrezen obseg opravljenih storitev ne plača oziroma odstopi od pogodbe.

Strošek dela, materiala in prevoza za reševanje reklamacij naročnika ali naročnikovega uporabnika, zaradi napak izvajalca, nastalih pri izvajanju storitev po tej pogodbi, izvajalec ne sme posebej zaračunavati.

15. člen

/V primeru tujega ponudnika ustrezno prilagoditi/

Izvajalec naročniku zaračuna stroške upravljanja in vzdrževanja objektov enkrat mesečno, do 20. dne v mesecu za pretekli mesec, za delo opravljeno od prvega do zadnjega dneva v preteklem mesecu, po cenah, navedenih v točkah 1. – Upravljanje objektov-fiksni del stroškov in 2. – Vzdrževanje objektov-fiksni del stroškov ponudbenega predračuna oz. valoriziranih cenah, dogovorjenih z aneksom k pogodbi na podlagi 2. člena te pogodbe. Cene za storitve upravljanja in vzdrževanja objektov zajemajo vse stroške, ki jih bo imel izvajalec pri izvajanju teh storitev, vključno s potnimi stroški ter stroški dela popravil in zamenjave materiala (po ponudbenem predračunu in izven njega), ki so vključeni v fiksni del stroškov za vzdrževanje objektov.

V kolikor se storitve upravljanja in vzdrževanja objektov ne izvajajo polni mesec, se mesečni znesek za storitve upravljanja in vzdrževanja objektov iz ponudbenega predračuna sorazmerno zniža in sicer odstotkovno glede na število dni izvajanja storitev.

Izvajalec bo material, ki ga uporabi pri izvajanju storitev vzdrževanja objektov, ki je naveden v popisu predvidenega materiala za vzdrževanje v ponudbenem predračunu, zaračunaval po dejansko porabljenem materialu po cenah na enoto iz ponudbenega predračuna oz. valoriziranih cenah, dogovorjenih z aneksom k pogodbi na podlagi 2. člena te pogodbe. Izvajalec mora k računu za uporabljen material predložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca in ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjeni okoljski cilji iz uredbe, ki so določeni v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila.

Izvajalec bo material, ki ga uporabi pri izvajanju storitev vzdrževanja objektov, ki ni naveden v popisu predvidenega materiala za vzdrževanje v ponudbenem predračunu, je pa nujno potreben za zagotavljanje uporabnosti oziroma funkcionalnosti objektov, zaračunaval po predhodno pridobljeni ponudbi dobavitelja, pri katerem je izvajalec kupil material in ki jo je naročnik predhodno potrdil, skladno z določili 8. člena te pogodbe. Izvajalec mora naročniku k računu za uporabljen material priložiti kopijo računa za dobavljen material, naročnikovo potrditev izbora ponudbe ter tehnično dokumentacijo proizvajalca in ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjeni okoljski cilji iz uredbe, ki so določeni v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila.

Stroške intervencijskih ur bo izvajalec zaračunaval enkrat mesečno, do 20. dne v mesecu za pretekli mesec, za dejansko število opravljenih intervencijskih ur v obdobju od prvega do zadnjega dneva v preteklem mesecu, po ceni, navedeni v točki 4. – Intervencijska delovna ura ponudbenega predračuna oz. valorizirani ceni, dogovorjeni z aneksom k pogodbi na podlagi 2. člena te pogodbe. Cena intervencijske delovne ure zajema vse stroške, ki jih bo imel izvajalec pri izvajanju te storitve, vključno s potnimi stroški.

Izvajalec mora naročniku za stroške upravljanja in vzdrževanja objektov, porabljenega materiala (po ponudbenem predračunu in izven njega) ter opravljenih intervencijskih ur izstaviti zbirni račun, za vse objekte bivših mejnih prehodov iz 4. člena te pogodbe, ki vključuje stroške upravljanja in vzdrževanja objektov, porabljenega materiala (po ponudbenem predračunu in izven njega) ter opravljenih intervencijskih ur. Izvajalec mora k zbirnemu računu iz tega člena pogodbe priložiti čitljivo izpolnjene obrazce, ki morajo biti potrjeni s strani upravnika in predstavnika naročnikovih uporabnikov na posameznem objektu bivših mejnih prehodov, in sicer naslednje obrazce:

- specifikacijo opravljene storitve na posameznem objektu bivših mejnih prehodov, ki mora vsebovati naslednje podatke: lokacijo, količino, ceno brez DDV, znesek DDV in znesek skupaj z DDV v eurih, čitljive podpise potrjevalcev,

- izpolnjen obrazec iz Priloge št. P 5 – Potrdilo o opravljeni storitvi, s katerim izvajalec dokazuje obseg in datum opravljenih del po tej pogodbi,

- kopije računov za dobavljen material izven ponudbenega predračuna in ustrezne pripadajoče dokumente k računu za dobavljen material (dobavnice, delovni nalogi),

- kumulativno finančno realizacijo pogodbenih del – kumulativno porabo po mesecih,

- izpolnjen obrazec iz priloge P 13 – pregled objekta,

- izpolnjen obrazec iz priloge P 12 – lista prisotnosti,

- izpolnjena obrazca P 7 in P 8 – mesečni prikaz porabe materiala iz predračuna in izven predračuna.

V primeru, da obrazci iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe s strani predstavnikov naročnikovih uporabnikov iz objektivnih razlogov (npr. izpraznjenost objektov na meji) niso potrjeni, izvajalec o tem elektronsko obvesti skrbnika pogodbe in obvestilo priloži k zbirnemu računu iz tega člena pogodbe. Za Prilogo št. P 12 – lista prisotnosti se potrditev predstavnikov naročnikovih uporabnikov ne zahteva.

V kolikor k zbirnemu računu iz tega člena pogodbe ne bodo priložene zahtevane priloge iz tega člena pogodbe ali bodo obrazci izpolnjeni nečitljivo ali pomanjkljivo, bo naročnik izvajalcu račune zavrnil.

Naročnik bo zbirne račune za upravljanje in vzdrževanje objektov, porabljen material (po ponudbenem predračunu in izven njega) ter opravljene intervencijske ure poravnal 30. dan od dneva prejema računa, na račun izvajalca št. __________________, odprt pri __________________ oziroma na račun izvajalca, ki je naveden na računu, oziroma na račun podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika, kot je opredeljeno v 20. členu te pogodbe. Izvajalec mora računu priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. /tekst glede podizvajalcev se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika/. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET 2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET 2. Pri izstavitvi računov se je potrebno sklicevati na številko pogodbe.

Izvajalec izdani račun pošlje naročniku v elektronski obliki v skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19). /ne upošteva se za tujega ponudnika/

Izvajalec se zavezuje, da bo pri posredovanju eRačuna upošteval sledeče podatke:

| Naročnik | Ident. Št. Za DDV | TRR in Bic koda | Referenčna številka naročnika | Matična številka | Številka referenčnega dokumenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPU POLICIJA Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana | SI47429518 | SI56011006370171132 UJPLSI2DICL | 171451 | 1332813128 | C1714-_______ (vpiše se številko pogodbe) |

/ne upošteva se za tujega ponudnika/

16. člen

/V primeru tujega ponudnika ustrezno prilagoditi/

Stroške čiščenja zunanjih površin, zimske službe in košnje skupnih površin na območjih bivših mejnih prehodov iz specifikacij bo izvajalec zaračunaval po tem členu pogodbe, in sicer ločeno od računov za stroške upravljanja in vzdrževanja objektov, porabljenega materiala (po ponudbenem predračunu in izven njega) ter opravljenih intervencijskih ur po prejšnjem členu te pogodbe.

Stroške čiščenja zunanjih površin, zimske službe in košnje skupnih površin bo izvajalec zaračunaval enkrat mesečno, do 20. dne v mesecu za pretekli mesec, za storitve čiščenja zunanjih površin, zimske službe in košnje skupnih površin, dejansko opravljene v obdobju od prvega do zadnjega dneva v preteklem mesecu, po cenah, navedenih v ponudbenem predračunu oz. valoriziranih cenah, dogovorjenih z aneksom k pogodbi na podlagi 2. člena te pogodbe. Cene čiščenja zunanjih površin, zimske službe in košnje skupnih površin zajemajo vse stroške, ki jih bo imel izvajalec pri izvajanju teh storitev.

Izvajalec mora naročniku za stroške čiščenja zunanjih površin, zimske službe in košnje skupnih površin izstaviti zbirni račun, za vse lokacije bivših mejnih prehodov iz specifikacij storitev, ki vključuje stroške čiščenja zunanjih površin, zimske službe in košnje skupnih površin. Na zbirnem računu iz tega člena pogodbe mora biti poleg drugih navedb, navedena še skupna vrednost za vse lokacije bivših mejnih prehodov po tej pogodbi, ki vključuje vrednost brez DDV in skupno vrednost zbirnega računa z DDV v EUR. Izvajalec mora k zbirnemu računu iz tega člena pogodbe priložiti čitljivo izpolnjene obrazce, ki morajo biti potrjeni s strani upravnika in predstavnika naročnikovih uporabnikov na posamezni lokaciji bivših mejnih prehodov, in sicer naslednje obrazce:

- specifikacijo opravljene storitve na posamezni lokaciji bivših mejnih prehodov, ki mora vsebovati naslednje podatke: lokacijo, količino, ceno brez DDV, znesek DDV in znesek skupaj z DDV v EUR, čitljive podpise potrjevalcev,

- izpolnjen obrazec iz Priloge št. P 6.1–6.3  – Potrdilo o opravljeni storitvi, s katerim izvajalec dokazuje obseg in datum opravljenih del po tej pogodbi,

- kopije računov in ustrezne pripadajoče dokumente k računu (dobavnice, delovni nalogi itd.),

- kumulativno finančno realizacijo pogodbenih del – kumulativno porabo po mesecih.

V primeru, da obrazci iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe s strani predstavnikov naročnikovih uporabnikov iz objektivnih razlogov (npr. izpraznjenost objektov na meji) niso potrjeni, izvajalec o tem elektronsko obvesti skrbnika pogodbe in obvestilo priloži k zbirnemu računu iz tega člena pogodbe.

V kolikor k zbirnemu računu iz tega člena pogodbe ne bodo priložene zahtevane priloge iz tega člena pogodbe ali bodo obrazci izpolnjeni nečitljivo ali pomanjkljivo, bo naročnik izvajalcu račune zavrnil.

Naročnik bo zbirne račune za čiščenje zunanjih površin, zimsko službo in košnjo skupnih površin poravnal 30. dan od dneva prejema računa, na račun izvajalca št. __________________, odprt pri __________________ oziroma na račun izvajalca, ki je naveden na računu, oziroma na račun podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika, kot je opredeljeno v 20. členu te pogodbe. Izvajalec mora računu priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. /tekst glede podizvajalcev se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika/. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET 2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET 2. Pri izstavitvi računov se je potrebno sklicevati na številko pogodbe.

Izvajalec izdani račun pošlje naročniku v elektronski obliki v skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19). /ne upošteva se za tujega ponudnika/

Izvajalec se zavezuje, da bo pri posredovanju eRačuna upošteval sledeče podatke:

| Naročnik | Ident. št. za DDV | TRR in Bic koda | Referenčna številka naročnika | Matična številka | Številka referenčnega dokumenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPU POLICIJA Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana | SI47429518 | SI56011006370171132 UJPLSI2DICL | 171451 | 1332813128 | C1714-_______ (vpiše se številko pogodbe) |

/ne upošteva se za tujega ponudnika/

17. člen

/V primeru tujega ponudnika ustrezno prilagoditi/

Izvajalec bo za stroške električne energije, toplotne energije oziroma porabe plina, porabe vode, dizel goriva, odvoz smeti, praznjenja greznic in odvoza fekalij ter praznjenja čistilne naprave, deratizacije, dimnikarske storitve itd. (v nadaljevanju: obratovalni stroški) obračunaval in izstavljal ločene račune za naročnika, naročnikove uporabnike, najemnike in uporabnika, upoštevaje delitve in razdelitve stroškov iz delilnikov, ki so priloga k tej pogodbi. Račune za obratovalne stroške bo izvajalec izstavljal za vse objekte bivših mejnih prehodov do 20. dne v mesecu za pretekli mesec, ločeno po dobaviteljih in stroških. Ključi delitve obratovalnih stroškov, navedeni v delilniku, so osnova za razdelitev teh stroškov na naročnika, naročnikove uporabnike, najemnike in uporabnika.

Obratovalne stroške v prostorih objektov ali objektih bivših mejnih prehodov, ki so nezasedeni, v celoti poravna naročnik.

Izvajalec bo veljavne pogodbe s posameznimi dobavitelji, po katerih se plačujejo obratovalni stroški, prejel ob uvedbi v delo. V kolikor se bodo pogodbe s posameznimi dobavitelji tekom trajanja te pogodbe spreminjale, bo naročnik o tem pisno obvestil izvajalca.

V primeru spremembe delilnikov, po katerih se obračunavajo obratovalni stroški, jih izvajalec uskladi z vsemi uporabniki objektov in jih po uskladitvi seznani z novimi delilniki ter jih upošteva pri izstavitvi računov. Za spremembo delilnikov iz tega člena pogodbe ni potrebno skleniti aneksa k pogodbi.

/velja za sklop 2/ PU Novo mesto izstavlja račun vsakokratnemu uporabniku za delež porabljene električne energije na lokaciji bivšega mejnega prehoda Obrežje. 15. Delež je določen po odštevalnem števcu.

/velja za sklop 2/ Strošek ogrevanja na bivšem mejnem prehodu Obrežje se uporabnikom bivšega mejnega prehoda Obrežje zaračunava na podlagi veljavnega delilnika. Uporabniki in najemniki na bivšem mejnem prehodu Obrežje so dolžni plačevati stroške ogrevanja Ministrstvu za notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ) na podlagi veljavnih delilnikov. Po podpisu pogodbe bo MNZ, z davčno številko SI52817652, pričel izstavljati refundacijske zahtevke za navedene stroške uporabnikom in najemnikom bivšega mejnega prehoda Obrežje. Uporabniki in najemniki bivšega mejnega prehoda Obrežje bodo navedene stroške po refundacijskem zahtevku plačevali na račun MNZ in sicer v 20 dneh od datuma izstavitve zahtevka, ki ga MNZ izstavi enkrat v mesecu za pretekli mesec. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2. V primeru zamude plačila po tem odstavku pogodbe ima naročnik od uporabnikov in najemnikov bivšega mejnega prehoda Obrežje pravico zahtevati plačilo zakonskih zamudnih obresti.

/velja za sklop 2/ Za lokacijo SENDM II se uporabljajo določbe Sporazuma o uporabi stvarnega premoženja za poslovne prostore na MŽMP Dobova št. C1714-22-399158, št. Dokumenta 478-300/2022/31 z dne 18. 1. 2023, Aneks št. 1 k sporazumu o uporabi stvarnega premoženja za poslovne prostore na MŽMP Dobova št. C1714-22-399158 z dne 6. 7. 2023 in Aneks št. 2 k sporazumu o uporabi stvarnega premoženja za poslovne prostore na MŽMP Dobova št. C1714-22-399158 z dne 20. 12. 2023. V primeru spremembe pravnih podlag iz tega odstavka pogodbe, naročnik izvajalca o spremembi obvesti pisno; za spremembo navedbe pravnih podlag iz tega odstavka pogodbe ni potrebna sklenitev aneksa k tej pogodbi.

Izvajalec izdane račune za obratovalne stroške pošlje naročniku, naročnikovemu uporabniku, najemnikom in uporabniku v elektronski obliki v skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19). /ne upošteva se za tujega ponudnika/

Izvajalec se zavezuje, da bo pri posredovanju eRačuna naročniku in naročnikovim uporabnikom upošteval sledeče podatke:

| Naročnik/naročnikov uporabnik | Ident. št. za DDV | TRR in Bic koda | Referenčna številka uporabnika | Matična številka | Številka referenčnega dokumenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPU POLICIJA Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana | SI47429518 | SI56011006370171132 UJPLSI2DICL | 171451 | 1332813128 | C1714-______ (vpiše se številko pogodbe) |
| Policijska uprava Ljubljana Prešernova cesta 18, 1000 Ljubljana | SI47429518 | SI56011006370171132 UJPLSI2DICL | 171459 | 1332813054 | C1714-______ (vpiše se številko pogodbe) |
| Policijska uprava Novo mesto Ljubljanska cesta 30, 8000 Novo mesto | SI47429518 | SI56011006370171132 UJPLSI2DICL | 171467 | 1332813112 | C1714-______ (vpiše se številko pogodbe) |
| Policijska uprava Kranj Bleiweisova cesta 3, 4000 Kranj | SI47429518 | SI56011006370171132 UJPLSI2DICL | 171457 | 1332813043 | C1714-_______ (vpiše se številko pogodbe) |
| Policijska uprava Celje, Ljubljanska cesta 12, 3000 Celje | SI47429518 | SI56011006370171132 UJPLSI2DICL | 171453 | 1332813008 | C1714-______ (vpiše se številko pogodbe) |
| Policijska uprava Maribor Maistrova ulica 2, 2000 Maribor | SI47429518 | SI56011006370171132 UJPLSI2DICL | 171462 | 1332813077 | C1714-______ (vpiše se številko pogodbe) |
| Policijska uprava Murska Sobota, Ulica arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota | SI47429518 | SI56011006370171132 UJPLSI2DICL | 171463 | 1332813095 | C1714-______ (vpiše se številko pogodbe) |
| Policijska uprava Koper Ukmarjev trg 6, 6000 Koper | SI47429518 | SI56011006370171132 UJPLSI2DICL | 171455 | 1332813027 | C1714-______ (vpiše se številko pogodbe) |
| Policijska uprava Nova Gorica, Sedejeva ulica 11, 5000 Nova Gorica | SI47429518 | SI56011006370171132 UJPLSI2DICL | 171465 | 1332813104 | C1714-______ (vpiše se številko pogodbe) |

/ne upošteva se za tujega  ponudnika/

18. člen

V primeru zamude pri izpolnitvi obveznosti, določenih s to pogodbo, ali v primeru zamude s pravilno izpolnitvijo, naročnik izvajalcu za vsak posamezen primer zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 10 % od vrednosti zamujene obveznosti z DDV za vsak dan zamude oziroma za vsak delovni dan zamude, kjer so roki vezani na delovne dni.

Če izvajalec delno ali v celoti ne izpolni katere od pogodbenih obveznosti, določenih s to pogodbo, naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,02 % od skupne okvirne štiriletne pogodbene vrednosti z vključenim 9,5 % in 22 % DDV iz 3. člena te pogodbe.

Če je naročniku nastala večja škoda kot znaša znesek pogodbene kazni, ima naročnik pravico poleg pogodbene kazni od izvajalca zahtevati tudi povračilo škode. Pravico do povračila škode naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti.

Izvajalec se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi po pogodbi.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izpolnitvijo katerekoli obveznosti izvajalca po tej pogodbi za katero je določena pogodbena kazen ob sprejemu izpolnitve naročniku izvajalca ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila.

19. člen

Izvajalec se obveže, da bo najkasneje v 15 (petnajstih) dneh po obojestranskem podpisu pogodbe, za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti predložil naročniku kavcijsko zavarovanje zavarovalnice »na prvi poziv« oz. bančno garancijo »na prvi poziv« za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vzorcu iz razpisne dokumentacije (v nadaljevanju finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), v višini 5 % od skupne okvirne štiriletne pogodbene vrednosti z vključenim 9,5 % in 22 % DDV iz 3. člena te pogodbe, to je _________ EUR /Izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še najmanj 60 dni po preteku roka veljavnosti pogodbe.

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ima naročnik pravico unovčiti v primeru, da izvajalec ne bo pravočasno ali pravilno izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti.

V primeru delne ali celotne unovčitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, mora izvajalec najkasneje v 10 (desetih) po unovčitvi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v celoti ali deloma nadomestiti.

20. člen

/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/

/upoštevati, če ponudnik nastopa s podizvajalcem-i/

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalcem(-a/-i)/ustrezno navesti/_____________________________________________ . /navesti naziv in naslov vseh podizvajalcev/.

Podizvajalec_________________ /navesti naziv/ zahteva neposredno plačilo z izjavo »Izjava podizvajalca v zvezi z neposrednim plačilom«. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi računa, potrjenega s strani izvajalca, izvede neposredno plačilo podizvajalcu./če podizvajalec zahteva neposredno plačilo/

Podizvajalec _________________ /navesti naziv/ ne zahteva neposrednega plačila z izjavo »Izjava podizvajalca v zvezi z neposrednim plačilom«. V  skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F, v nadaljevanju: ZJN-3), bo naročnik po zaključku pogodbe izvajalca pozval, da pošlje naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačila za del predmeta javnega naročila, ki ga je podizvajalec izvedel neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Izvajalec mora navedeno poslati najpozneje v 60 dneh od plačila zadnjega računa naročnika ali naročnikovega uporabnika izvajalcu. V primeru, da izvajalec naročniku v navedenem roku ne posreduje izjav iz tega odstavka, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. /če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila/

Izpolnjeni obrazci »Izjava v zvezi s predložitvijo ponudbe« in »Izjava podizvajalca v zvezi z neposrednim plačilom« so v prilogi pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali vključitve novega  podizvajalca, v 5 dneh po spremembi, o tem podal pisni predlog oziroma obvestilo naročniku, kateremu bo priložil Dokazila za podizvajalca, navedena v podtočki ____ točke ____ razpisne dokumentacije. Naročnik poda soglasje ali zavrnitev skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 v roku 10 dni od prejema predloga oziroma obvestila izvajalca.

Če naročnik ugotovi, da izvaja storitev podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od pogodbe.

21. člen

Izvajalec zagotavlja, da se je seznanil z določbami hišnega reda (navedenimi v izvlečku hišnega reda, ki je bil objavljen skupaj z dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila), glede pravil gibanja in obvezne prijave prihoda in odhoda službi varovanja, da je s temi določbami seznanil delavce, ki bodo izvajali pogodbena dela, ter da bo spoštoval in varoval vse podatke skladno z določili Pravilnika o zaščiti podatkov policije, ki mu bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del ter da bodo vsi delavci, ki bodo izvajali pogodbena dela, spoštovali hišni red in skladno z določili Pravilnika o zaščiti podatkov policije spoštovali ter varovali vse podatke, ki jim bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del.

Vsak delavec, ki bo opravljal dela za policijo ali v prostorih policije, mora biti pred začetkom izvajanja pogodbenih del varnostno preverjen na podlagi četrtega odstavka 32.a člena Zakona o organiziranosti in delu v Policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ, 200/20, 172/21, 105/22 – ZZNŠPP in 141/22, v nadaljevanju ZODPol). Izvajalec mora ob vsaki spremembi delavcev takoj obvestiti naročnika in mu v primeru novega delavca posredovati potrebno izjavo ter izpolnjen in podpisan obrazec »Soglasje za varnostno preverjanje po Zakonu o organiziranosti in delu v policiji« in »Vprašalnik za varnostno preverjanje«. V primeru, da se pri delavcu ugotovijo varnostni zadržki iz 1. do 4. točke ali 7. do 9. točke prvega odstavka 52. člena ZODPol, ali v primeru, da delavec z zgoraj navedenim soglasjem ne privoli v varnostno preverjanje, le-ta ne sme opravljati del za policijo ali v prostorih policije. Naročnik ima kadarkoli pravico preveriti skladnost posredovanih podatkov oz. izjav delavcev z dejanskim stanjem. Prav tako ima naročnik kadarkoli pravico, da delavca ali delavce, ki so že bili varnostno preverjeni, ponovno varnostno preveri. Naročnik si pridržuje pravico, da določeni osebi prepove izvajati predmet pogodbe brez obrazložitve.

22. člen

Izvajalec zagotavlja, da ne bo obljubil, ponudil ali dal nedovoljenega darila ali druge nedovoljene koristi v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, posredno ali neposredno po kateremkoli funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu v vladi ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na katerikoli zakon ali odločitev vlade ali drugega pristojnega organa tako, da bi s tem pridobil posel, obdržal posel, sklenil posel pod ugodnejšimi pogoji ali usmeril posle k izvajalcu ali kateremukoli hčerinskemu podjetju ali drugemu povezanemu podjetju.

Pogodbeni stranki soglašata, da je pogodba v primeru, da kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke (izvajalca), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

23. člen

V primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali zahtev razpisne dokumentacije ali če izvajalec obveznosti ne bo izpolnil na način, dogovorjen s to pogodbo, lahko naročnik, ob upoštevanju določb Obligacijskega zakonika, odstopi od pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan naročniku povrniti vso škodo.

24. člen

Skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, pogodbeni stranki soglašata, da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili teh predpisov. Pogodbeni stranki bosta tudi zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevale morebitne zlorabe, v smislu predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pogodbeni stranki bosta vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki so predmet te pogodbe, varovali v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

25. člen

/uporabiti smiselno glede na sklop, za katerega se sklepa pogodba/

Skrbnik pogodbe za naročnika je ______________ (ime in priimek), telefon: _____________, e-pošta: ____________.

/velja za sklop 1/ Tehnični skrbnik pogodbe za naročnikovega uporabnika:

- PU Celje je ______________ (ime in priimek), telefon: _____________, e-pošta: ____________,

- PU Maribor je ______________ (ime in priimek), telefon: _____________, e-pošta: ____________,

- PU Murska Sobota je ___________ (ime in priimek), telefon: ____________, e-pošta: ____________.

/velja za sklop 2/ Tehnični skrbnik pogodbe za naročnikovega uporabnika:

- PU Ljubljana je ___________ (ime in priimek), telefon: ____________, e-pošta: ____________,

- PU Novo mesto je ___________ (ime in priimek), telefon: ____________, e-pošta: ____________,

- PU Kranj je ___________ (ime in priimek), telefon: ____________, e-pošta: ____________,

- GPU je ___________ (ime in priimek), telefon: ____________, e-pošta: ____________.

/velja za sklop 3/ Tehnični skrbnik pogodbe za naročnikovega uporabnika:

- PU Koper je ___________ (ime in priimek), telefon: ____________, e-pošta: ____________,

- PU Nova Gorica je ___________ (ime in priimek), telefon: ____________, e-pošta: ____________.

Skrbnik te pogodbe za izvajalca je ________ (ime in priimek), telefon: _________, e-pošta: _________.

Tehnični skrbnik pogodbe za izvajalca, ki bo skrbel za strokovno-tehnični del izvedbe predmeta pogodbe je ________________ (ime in priimek), telefon: _____________, e-pošta: ____________.

Za spremembo skrbnikov iz tega člena ni potrebno skleniti aneksa k pogodbi. O spremembi se stranki pisno obvestita.

26.  člen

Za medsebojne obveznosti, ki v pogodbi niso opredeljene, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

27. člen

Vse morebitne spore povezane s to pogodbo, njeno sklenitvijo in veljavnostjo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, sicer pa jih rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

28. člen

Naročnik bo po izteku šest mesecev od sklenitve te pogodbe in v nadaljevanju po vsakem izteku nadaljnjih šest mesecev preveril, ali je na dan tega preverjanja izpolnjena ena ali več naslednjih okoliščin:

- da je bila izvajalcu ali podizvajalcu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa izvajalca ali podizvajalca, ali osebi, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba zaradi kaznivega dejanja iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3,

- da izvajalec ali njegov podizvajalec ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan preverjanja znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da izvajalec ali njegov podizvajalec ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan preverjanja ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne preverjanja;

- da je izvajalec ali njegov podizvajalec izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;

- da je v zadnjih treh letih pred dnevom preverjanja pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri izvajalcu ali njegovemu podizvajalcu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Kot zadosten dokaz, da ne obstajajo okoliščine iz 1. točke prejšnjega odstavka tega člena pogodbe, naročnik sprejme izpis iz ustrezne evidence, kakršna je kazenska evidenca, in izpis ni starejši od 4 mesecev od dneva preverjanja ali je pridobljen najpozneje v 20 dneh od roka za preverjanje; če te evidence ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo okoliščine iz 1. točke prejšnjega odstavka.

Če je izvajalec ali njegov podizvajalec pravna oseba, s sedežem v drugi državi članici ali tretji državi mora izvajalec zase in za svojega podizvajalca v roku petih dni po poteku vsakih šest mesecev od sklenitve pogodbe kot dokazilo, da niso izpolnjene okoliščine iz 1., 2. in 4. točke prvega odstavka tega člena pogodbe, naročniku posredovati potrdilo, ki ga izda pristojni organ v drugi državi članici ali tretji državi. Če država članica ali tretja država teh potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz 1., 2. in 4. točke prvega odstavka tega člena pogodbe, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. Če izvajalec s sedežem v drugi državi članici ali tretji državi dokazila iz tega odstavka ne dostavi v roku petih dni po poteku vsakih šest mesecev od sklenitve pogodbe, se šteje, da je izvajalec ali podizvajalec v enakem položaju, kot če bi bile izpolnjene okoliščine iz prvega odstavka tega člena pogodbe. /ta odstavek v pogodbi ostane če je izvajalec/podizvajalec s sedežem izven Slovenije oziroma ostane v delu, ki se nanaša na podizvajalce/.

V primeru ugotovljene izpolnitve okoliščine iz prvega odstavka tega člena, bo naročnik v roku desetih dni o tem obvestil izvajalca.

Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju okoliščin. Če je izpolnjena okoliščina iz prvega odstavka tega člena pogodbe pri izvajalcu in če izvajalec ni predložil dokazov ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, bo naročnik takoj, vendar najpozneje 60 dni od poteka roka za preverjanje iz prvega odstavka tega člena pogodbe, začel nov postopek javnega naročanja.

Če je izpolnjena okoliščina iz prvega odstavka tega člena pogodbe pri podizvajalcu, lahko izvajalec v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni, predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju okoliščin. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni, zamenja podizvajalca v skladu s 94. členom ZJN-3 ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec v prej navedenih rokih ne prevzame del sam ali ne predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, bo naročnik takoj, vendar najpozneje 60 dni od poteka roka za preverjanje iz prvega odstavka tega člena pogodbe, začel nov postopek javnega naročila.

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se, v primeru izpolnitve okoliščin iz prvega odstavka tega člena pogodbe ter ob upoštevanju četrtega, petega in šestega odstavka tega člena pogodbe, uresniči z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

29. člen

/velja v primeru, da je pogodba za posamezen sklop sklenjena po poteku veljavnosti obstoječih pogodb/ Pogodba je sklenjena in prične veljati, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke, pod pogojem, da izvajalec izpolni obveznost iz prvega odstavka 19. člena te pogodbe, ter velja 4 leta od pričetka njene veljavnosti.

/velja za sklop 1 v primeru, da je pogodba sklenjena pred potekom veljavnosti obstoječe pogodbe/ Pogodba je sklenjena in prične veljati, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke, pod pogojem, da izvajalec izpolni obveznost iz prvega odstavka 19. člena te pogodbe, ter se uporablja 4 leta, šteto od predvidenega zaključka trenutno veljavne pogodbe, to je od 24. 3. 2026.

/velja za sklop 2 v primeru, da je pogodba sklenjena pred potekom veljavnosti obstoječe pogodbe/ Pogodba je sklenjena in prične veljati, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke, pod pogojem, da izvajalec izpolni obveznost iz prvega odstavka 19. člena te pogodbe, ter se uporablja 4 leta, šteto od predvidenega zaključka trenutno veljavne pogodbe, to je od 24. 3. 2026.

/velja za sklop 3 v primeru, da je pogodba sklenjena pred potekom veljavnosti obstoječe pogodbe/ Pogodba je sklenjena in prične veljati, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke, pod pogojem, da izvajalec izpolni obveznost iz prvega odstavka 19. člena te pogodbe, ter se uporablja 4 leta, šteto od predvidenega zaključka trenutno veljavne pogodbe, to je od 26. 3. 2026.

/odstavek uporabiti v kolikor bo pogodba sklenjena pred potekom veljavnosti obstoječe pogodbe/ V kolikor se datum zaključka trenutno veljavne pogodbe, predviden v prvem odstavku tega člena pogodbe, v času od sklenitve te pogodbe do pričetka njene uporabe, spremeni, se lahko naročnik, izvajalec in uporabnik s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi dogovorijo za spremembo datuma pričetka uporabe te pogodbe, obdobje uporabe pogodbe pa ostane nespremenjeno (4 leta), skladno z določili tega člena pogodbe.

Naročnik si pridružuje pravico, da ne naroča storitev po tej pogodbi v breme proračunov prihodnjih let, dokler za ta namen nima zagotovljenih pravic porabe v posebnem delu proračuna.

Naročnik si pridržuje pravico do odstopa od pogodbe, brez vsakih pravnih ali finančnih posledic, v kolikor v sprejetem proračunu nima zagotovljenih zadostnih pravic porabe. Odstop učinkuje 30. dan od prejema pisnega obvestila, posredovanega izvajalcu s priporočeno pošto.

V primeru, da se bodo zaradi večjih potreb sredstva skupne okvirne štiriletne pogodbene vrednosti z DDV izčrpala pred potekom obdobja veljavnosti pogodbe, lahko naročnik v primeru, da bo imel zagotovljena finančna sredstva, z izvajalcem, na podlagi 1. točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3, sklene aneks k pogodbi, za povečanje skupne okvirne štiriletne pogodbene vrednosti z DDV za največ 30 %, v primeru izčrpanja slednje vrednosti, pa pogodba preneha veljati ne glede na njeno obdobje veljavnosti oziroma v primeru neizčrpanosti z dnem konca obdobja veljavnosti.

Naročnik bo izvajalca o prenehanju pogodbe obvestil v roku 15 dni po ugotovitvi omenjenega dejstva, pisno s priporočeno pisemsko pošiljko ali po e-pošti.

Naročnik lahko, ne glede na določila Obligacijskega zakonika, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročila, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročila;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji - PEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012), Pogodbe o delovanju Evropske unije - PDEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012) in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

30. člen

Pogodba je podpisana elektronsko.

| Izvajalec: |  | Naročnik: |
| --- | --- | --- |
| .......................................... (naziv izvajalca) .......................................... (ime in priimek podpisnika) .......................................... (naziv podpisnika) |  | REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA .......................................... (ime in priimek podpisnika) .......................................... (naziv podpisnika) |
|  |  | Uporabnik: |
|  |  | REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO .......................................... (ime in priimek podpisnika) .......................................... (naziv podpisnika) |

/smiselno uporabiti v fazi sklepanja pogodbe glede na sklop, za katerega se sklepa pogodba/

Priloge:

- Priloga št. 3.1-1–3.1-3 – Ponudbeni predračun za sklop __, št. _________ z dne __________

- Priloga št. 5.1–5.3 – Specifikacija predmeta javnega naročila za sklop __

- Priloga št. P 1.1 – Specifikacija storitev za sklop 1

- Priloga št. P 1.2 – Specifikacija storitev za sklop 2

- Priloga št. P 1.3 – Specifikacija storitev za sklop 3

- Priloga št. P 2.1 – Letni plan košenj za sklop 1

- Priloga št. P 2.1.1 – Specifikacije za košnjo berm in brežin MP Gruškovje

- Priloga št. P 2.2 – Letni plan košenj za sklop 2

- Priloga št. P 2.3 – Letni plan košenj za sklop 3

- Priloga št. P 3.1 – Letni plan zimske službe za sklop 1

- Priloga št. P 3.2 – Letni plan zimske službe za sklop 2

- Priloga št. P 3.3 – Letni plan zimske službe za sklop 3

- Priloga št. P 4 – Naročilo

- Priloga št. P 5 – Potrdilo o opravljeni storitvi upravljanje in vzdrževanje

- Priloga št. P 6.1 – Potrdilo o opravljeni storitvi košnja, čiščenje, zimska služba za sklop 1

- Priloga št. P 6.2 – Potrdilo o opravljeni storitvi košnja, čiščenje, zimska služba za sklop 2

- Priloga št. P 6.3 – Potrdilo o opravljeni storitvi košnja, čiščenje, zimska služba za sklop 3

- Priloga št. P 7 – Mesečni prikaz porabe materiala – iz predračuna

- Priloga št. P 8 – Mesečni prikaz porabe materiala – izven predračuna

- Priloga št. P 9 – Letni prikaz sredstev upravljanje in vzdrževanje

- Priloga št. P 10 – Letni prikaz sredstev košnja, čiščenje, zimska služba

- Priloga št. P 11 – Knjiga vzdrževanja

- Priloga št. P 12 – Lista prisotnosti

- Priloga št. P 13 – Pregled objekta

- Priloga št. P 14.1–14.3 – Delilniki za sklop __

- Navesti priloge za podizvajalca, v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem